ДО     ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ

С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР

……………………………………..

КОПИЕ:	НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯ

ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН

КОНТРОЛ

Във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД ЗУТ) (обн.ДВ, бр.65/2003г.) и прилагане на чл.177, ал.1 и 3 ЗУТ, относно регистриране въвеждането на строежите в експлоатация и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория, на основание §18, ал.1 от Заключителните разпоредби (ЗР) на ЗУТ одобрявам образци на искане, регистър и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и на основание §30 от ЗР на ЗУТ давам следните указания:

І.След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта  категория, като задължително представя следните документи:

1.  писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице;

2. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд

имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

3. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен

от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);

б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

в)  заверена заповедна книга;

г) акт обр.14 за приемане на конструкцията;

д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане

на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.

е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите.

ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

4. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

ІІ. След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението

Стр. 1 от 1

за строеж, въвеждането в експлоатация на строежите от пета категория, като  представя  документите, описани в точки 1,2 и 4 и приложенията към точка 3.

Главният архитект на общината (района)  може да изисква и представяне на допълнителни документи, предвидени в закон, съобразно спецификата на строежа.

В седемдневен срок от постъпване на искането, главният архитект на общината (района)  извършва проверка на окомплектоваността на горепосочените документи, оглед на строежа и регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Главният архитект на общината (района) прави мотивиран отказ от регистриране въвеждането на строежа в експлоатация и издаване на  удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните случаи:

1. при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи  и/или неизвършени и незавършени работи;

2.  при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.

3. при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

4. при неизвършени мероприятия, предвидени в част “Вертикална планировка” по одобрения проект;

5. при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване.

6. при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект.

7. когато не е упражняван строителен надзор в случаите, когато това е задължително, или е упражняван от лице без необходимото по закон  лицензиране.

Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация се връчва лично на възложителя или на упълномощено от него лице.

Настоящите указания да се сведат от областните управители до знанието на кметовете и главните архитекти на общини (райони) за сведение и изпълнение и на ДНСК за сведение.

Приложение: образци на искане, регистър и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

/подпис/

ВАЛЕНТИН  ЦЕРОВСКИ

стр.2 от 6

ДО

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА (РАЙОН) …………………..

#### ИСКАНЕ

За регистриране на строеж от четвърта категория

от  ………………………………………………………………………………………….

(възложител (упълномощено от него лице - основание), трите имена, адрес)

Г-н (Г-жо) Главен архитект,

Моля да бъде регистриран строеж:…………………………………………………..,

(наименование)

находящ се……………………………………………………………………………………….

(местонахождение -  урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот) , с № …………,квартал ……….по плана (в землището) на град (село)…………………….., местност ………………………..., зона ….……, с административен адрес: ул. ……………….,№ ….. град(село) ……………………., община(район) ….….….., област ………...…….)

и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Прилагам следните документи:

1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд

имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.

2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен

от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);

б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

в) заверена заповедна книга;

г) акт обр.14 за приемане на конструкцията.

д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане

на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.

е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите.

ж)  документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

3. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

4. други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

С уважение:

………………………………..

/ име, подпис/

стр. 3 от 6

ДО

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА (РАЙОН) ………………………

#### ИСКАНЕ

За регистриране на строеж от пета категория

от  ………………………………………………………………………………………….

(възложител (упълномощено от него лице - основание), трите имена, адрес)

Г-н (Г-жо) Главен архитект,

Моля да бъде регистриран строеж:…………………………………………………..,

(наименование)

находящ се……………………………………………………………………………………….

(местонахождение -  урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот) , с № …………,квартал ……….по плана (в землището) на град (село)…………………….., местност ………………………..., зона ….……, с административен адрес: ул. ……………….,№ ….. град(село) ……………………., община(район) ….….….., област ………...…….)

и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Прилагам следните документи:

1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд

имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.

2. разрешение за строеж (акт за узаконяване);

3. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

4.  заверена заповедна книга;

5.  акт обр.14 за приемане на конструкцията;

6.  констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане

на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

7.  документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите;

8.  документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

9.  договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

10. други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

С уважение:

………………………………..

/ име, подпис/

стр. 4 от 6

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

| № и дата на удосто- верение или отказ | Вх.№ на искане за регистрация | Строеж (наименование, височина,етаж-ност, РЗП, брой посетители, брой работни места) | Местона- хождение | Възложител (физ.лице - три имена, юридич.ли- це, представля- вано от ….) | Лице, упражня- ващо строител-ен надзор – (свиде- телство за оправо- мощаване №…/….г. лиценз №…/….г. | Обрабо- тил препис- ката, служи- тел упълномощен от органа, издал разрешението за строеж (име, фами-лия, длъж-ност) | Забеле-жка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стр. 5 от 6

ОБЩИНА (РАЙОН)

………………………

На основание чл.177, ал.3 ЗУТ и искане на възложителя (упълномощено от него лице) вх.№……………/…………..г., придружено  от  окончателен доклад от………………..г. на ………………..…………………………………………………………………………………………………………………,

(юридическо лице, ЕТ - наименование, представлявано от ……..)

упражняващо строителен надзор, съгласно свидетелство за оправомощаване №………/……….г. издадено от МРРБ (лиценз №………/……….г. ) издавам,

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

##### № …….……………………………г.

## ЗА  ВЪВЕЖДАНЕ  В  ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА СТРОЕЖ:

“…………………………………………………………………………………………………………...……..………..”,

(наименование)

находящ се в урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот), с № ………., квартал ……….по плана на (в землището на) град (село)…………………….., местност ………………………...,

зона ….……, с административен адрес: ул. ………………………..№ ………..., град(село) ……………………., община(район) ….….……….., област ………...…….,

С възложител ……………………………………..…………………………………………..……………………

(юридическо лице - наименование, представлявано от …….; физическо лице – трите имена),

съгласно (договор или друг документ).

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа: ……..………………………………………………………………………..…………………………………………………..

(изписват се ограничителните условия, ако има такива)

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителят на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти (заснемане за узаконяване), Разрешение за строеж (Акт за узаконяване) №………./………….г., издаден(о) от ……………………. и Протокол №……………/…………..г. за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките  на контролираните нива – изкоп, цокъл, корниз и било (Протокол №……………/…………..г. за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура с резултатите от проверките на контролираните нива) и изискванията към строежите съгласно чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта (кадастралния план) на град(село)………., съгласно писмо №…………………от Агенцията по кадастъра (Служба по кадастъра, гр………).

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ  и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

ГЛАВЕН АРХИРЕКТ:

ОБЩИНА (РАЙОН)

/………………………………../

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Стр. 6 от 6