ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2014 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период…………………………………………………………………………………………………стр. 3

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2014г. …………………………………стр. 5

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………………..…...стр. 8

ІV. Преглед на изпълнение на програмите ………………………………………………………..стр. 19

4.1. Програма 1…………….……………………………………………………………………..стр. 19

4.2. Програма 2……………………………………………………………………………...……стр. 44

4.3. Програма 3………………...…………………………………………………………………стр. 47

4.4. Програма 4………….……………………………………………………………………….стр. 56

4.5. Програма 5…………………………………………………………………..……………….стр. 70

4.6. Програма 6…………………………………………………………………………………...стр. 79

4.7. Програма 7……………………………………………………………………………….…..стр. 81

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2014г.- 31.12.2014 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

Политика 1 „Развитие на  регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

Програма 1 „Стратегическо планиране  на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно   развитие и териториално сътрудничество“

Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“

Политика 2 „Подобряване  инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“

Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“

Други програми

Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Програма 7 „Ефективна администрация и координация“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

| Министър на регионалното развитие и благоустройството Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат Финансови контрольори Дирекция „Вътрешен одит“ Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| --- | --- | --- |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 528/529 | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Тел: (02) 988 17 51 |  | Дирекция "Канцелария" Тел: (02) 9405 465 |
| Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Тел: (02) 9405 411 |  | Дирекция "Финанси” Тел: (02) 9405 475 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство” Тел: (02) 9405 506 |  | Дирекция "Правна" Тел: (02) 9405 443 |
| Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" Тел: (02) 9405 487 |  | Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Тел: (02) 9405 512 |
| Дирекция "Публично-частно партньорство и концесии" Тел.(02) 9405 317 |  | Дирекция "Сигурност" Тел: (02) 9405 305 |
| Дирекция "Водоснабдяване и канализация" Тел.(02) 9405 489 |  | Дирекция "Обществени поръчки" Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция "Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 |  | Дирекция "Информационни и комуикационни системи" Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ Тел. (02)9405 520 |  | Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“ Тел. (02) 9405 479 |
| Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” Тел. (02) 9405 396 |  |  |
| Дирекция „Обновяване на жилищните сгради” Тел.(02) 9405 417 |  |  |
| Дирекция " Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита" Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  | Агенция "Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейноста на министъра, дейноста на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

През отчетния период с Решение за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България, Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България, преобразува оМинистерството на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г.

С Постановление № № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014г., е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройсвото, стават Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2014 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 год. и ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Заповед № РД-02-14-69/31.01.2014 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 246 100 000 лв.

По Уточнен план към 31.12.2014 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на  251 300 907 лв., отчетени са приходи  в размер на 266 078 314  лв. Изпълнението на приходите към 31.12.2014 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                                     2 216 995 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                        805 461 лв.

- Приходи от наеми на имущество                                                                                            1 411 166 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                                368 лв.

- Държавни такси                                                                                                              253 398 773 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 200 613 046 лв. - по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;

- Други такси по тарифата в размер на 52 589 579  лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

- Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети                 1 268 686 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви  за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения.

- Други неданъчни приходи                                                                                                 1 181 484 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики  (-840) лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 460 174 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 118 844 лв. – за нанесени вреди на еластични предпазни огради; От други неданъчни приходи – 603 306 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от  вторични суровини и дървен материал;  приходи  по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ .

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите                                                       /-/ 2 661 585 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                                /-/ 2 487 727 лв.

- Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)             /-/ 173 858 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги .

- Приходи от концесии                                                                                                          5 697 438 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл.81 , ал.1  от Закона за концесиите. Съгласно чл.22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие  приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане  се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж  и 10 %   се превежда по бюджета на областта  на чиято територия се намира плажа.

- Помощи и дарения от страната                                                                                        4 167 000 лв.

През отчетния период са получени помощи от страната за финансиране на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина                          765 135 лв.

Възстановени средства по приоритетна ос „Техническа помощ“, както следва:

- Атина, Управляващ орган на Програмата за  ТГС Гърция –България 2007-2013г.-205 203 лв.

- Букурещ, Управляващ орган на Програмата за ТГС Румъния - България -  559 932 лв.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в хил. лв.) |  |  |  |
| Общо приходи: |  |  |  |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 246 100 | 251 301 | 266 078 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 622 | 2 622 | 2 217 |
| Държавни такси | 239 436 | 239 436 | 253 399 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 192 | 1 192 | 1 269 |
| Приходи от концесии | 4 950 | 4 950 | 5 697 |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи |  |  | 44 |
| Други | 400 | 669 | 1 182 |
| Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -2 500 | -2 500 | -2 662 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 4 932 | 4 932 |

- Отчет на разходите

При уточнен план  от 440 926 278  лв. , разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 439 067 125 лв., разпределени както следва:

- Персонал 							                                          30 709 136 лв.

- Издръжка    									              234 240 263 лв.

- Капиталови разходи                                                                                                       174 117 726 лв.

Изпълнението на разходите е 99,58 на сто.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| РАЗХОДИ (в хил. лв.) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо разходи по бюджета на ПРБ | 211 384 | 440 926 | 811 185 |
| Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | 3 725 | 3 707 | 24 219 |
| Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 3 227 | 3 401 | 23 909 |
| Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“ | 498 | 306 | 310 |
| Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“ | 200 341 | 425 497 | 776 298 |
| Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 193 529 | 404 859 | 749 575 |
| Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | 6 812 | 20 638 | 26 723 |
| Други програми | 2 634 | 4 806 | 4 844 |
| Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 705 | 1 034 | 1 046 |
| Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 929 | 3 772 | 3 798 |
| Програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | 4 684 | 6 916 | 5 824 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в лв.) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |
| Общо разходи | 811 185 057 | 59 352 845 | 59 352 845 | 0 | 751 832 212 | 379 714 280 | 372 117 932 |
| Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | 24 219 157 | 3 760 145 | 3 760 145 | 0 | 20 459 012 | 456 929 | 20 002 083 |
| Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 23 909 241 | 3 503 758 | 3 503 758 | 0 | 20 405 483 | 403 400 | 20 002 083 |
| Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“ | 309 916 | 256 387 | 256 387 | 0 | 53 529 | 53 529 | 0 |
| Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“ | 776 297 737 | 44 924 537 | 44 924 537 | 0 | 731 373 200 | 379 257 351 | 352 115 849 |
| Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 749 574 742 | 44 014 313 | 44 014 313 | 0 | 705 560 429 | 359 744 333 | 345 816 096 |
| Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | 26 722 995 | 910 224 | 910 224 | 0 | 25 812 771 | 19 513 018 | 6 299 753 |
| Други програми | 4 844 267 | 4 844 267 | 4 844 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 1 046 012 | 1 046 012 | 1 046 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 3 798 255 | 3 798 255 | 3 798 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | 5 823 896 | 5 823 896 | 5 823 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в хил. лв.) |  |  |  |
| Общо разходи: |  |  |  |
| Общо финансиране: | 246 100 | 546 825 | 811 185 |
| Собствени приходи | 246 100 | 251 301 | 266 078 |
| Субсидия от държавния бюджет |  | 188 476 | 78 672 |
| Целеви средства от ЦБ |  |  |  |
| Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ |  |  |  |
| Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ |  |  | 351 708 |
| Заеми |  | 107 048 | 95 517 |
| Други безвъзмездни помощи |  |  |  |
| Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране |  |  | 18 688 |
| Други |  |  | 522 |

ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките

Политиката за развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско – с регионите на ЕС, национално – между българските райони и вътрешно регионално – между общините в отделните райони.

Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.

Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. (ОПРР) e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка -  «Балансирано териториално развитие» и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

С ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.

По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРРБ е Управляващ оран, е договориран целият наличен ресурс по програмите, включително са сключени договори с проекти от списъка с резерви, като за целта са използвани прогнозно спестявания от проектите в изпълнение. С цел увеличаване на въздействието на програмите върху целевите райони, както и на размера на усвоените средства за изпълнение на проекти, през първото шестмесечие на 2014 г. беше извършен анализ на финансовото изпълнение на приключилите проекти. На базата на този анализ на Съвместните комитети за наблюдение (СКН) беше предложено да се вземе решение за наддоговаряне на определен процент от средствата по всяка програма. Впоследствие Управляващият орган стартира процедури за сключване на договори с проекти от списъците с резерви, които могат да бъдат финансирани с одобрените от СКН средства.

През 2014 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП се извършва ритмично съгласно установените срокове. В резултат на това през 2014 г. необходимия обем от средства е сертифициран и по програмите няма освободени средства.

Паралелно с изпълнението на настоящите програми през 2014 година интензивно се осъществява процесът по подготовка на програмите за периода 2014-2020. Извърши се предварителна оценка и екологична оценка на програмите за ТГС по ИПП. Програмите бяха внесени за одобрение в ЕК в регламентирания срок.

По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите са постигнати, като е осигурено необходимото национално съ-финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.

- „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите”;

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел  намаляване регионалните различия.

- Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

- През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ и са описани в следващата точка.

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на дисбалансите между регионите в страната;

- Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013 г.;

- Извършване на последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г.;

- Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;

- Реализиране на обществени поръчки за възлагане на консултантски услуги, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие;

- Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие.

- Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление.

- Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), извършване на мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;

- Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение. Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);

- Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическите цели по Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.

През 2014 г. по програмите, съфинансирани по инструментите за предприсъединителна помощ (ИПП), са в процес на изпълнение проекти, допринасящи за постигането на показателите за полза/ефект, проекти, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата физическа и социална инфраструктура в трансграничния регион, както и такива, които са свързани с подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

- По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 98 договора за субсидия, 24 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ и 74 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“.

- По Програмата за ТГС България - Македония 2007–2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 58 проекта (втора покана - 22; трета покана - 36), като 31 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ и 27 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“.

- По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013, в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 40 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” и 21 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот”.

- По Програмата за ТГС Румъния – България 2007–2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са в изпълнение 58 проекта, като 10 от тях са по Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион“, 15 по Приоритетна ос 2 „Околна среда – устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и повишаване на ефективното управление на риска в трансграничния регион“ и  33 по Приоритетна ос 3 „Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на региона“.

- По Програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са в изпълнение 40 проекта, като 19 от тях са по Приоритетна ос 1 „Качество на живот“, 8 по Приоритетна ос 2 „Достъпност“ и  9 по Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност и човешки ресурси“.

- По Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 89 договора за субсидия, като от тях 19 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за иновациите и предприемачеството“, 25 са по Приоритетна ос 2 „Опазване и подобряване на околната среда“, 23 са по Приоритетна ос 3 „Подобряване на достъпността“, 22 са по Приоритетна ос 4 „Зони за устойчив растеж“.

- По Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 40 договора за субсидия, като от тях 18 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие“, 15 са по Приоритетна ос 2 „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда“, 7 са по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн“.

- По Програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 36 договора за субсидия, като от тях 23 са по Приоритетна ос 1 „Иновации и икономика на знанието“ и 13 са по Приоритетна ос 2. „Околна среда и превенция на риска“.

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

- Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво.

- Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура.

  - Кратко описание на показателите полза/ефект

| Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 01.01.2014-31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Пациенти облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура | Брой | 600 000 | 69 912 |
| Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация | Брой | 800 | 1124 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища) |
| Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | Брой | 250 | 51 |
| Намаляване на потреблението на крайна и първична енергия от обновените административни сгради на държавната и общинска администрация и жилищни сгради | МWh | 245 000 | 20 271 |
| Население пряко облагодетелствано от подобрена градска среда | Брой | НП | 60 000 |
| Население, което се очаква да се възползва от подобрените здравни услуги | Брой | НП | 3 157 242 |
| Брой посещения на подпомогнатите туристически обекти | Брой | 500 000 | 0 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) |
| Брой деца/ученици в подкрепените обекти | Брой | 20 000 | 54 574 (индикаторът включва и студенти) |
| Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.) | % | 5% | Към момента не би могло показателят да бъде отчетен, тъй като процесът на отчитане е обвързан със стартирането на оперативните програми за новия програмен период 2014-2020г. |
| Съотношение БВП/човек от населението по региони на годишна база в сравнение със средните стойности за ЕС-28 | % | 48 % | 45% |
| Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията | брой проведени мероприятия | 20 | 22 |
| Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища | брой | 3 389 | 31 |
| Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | брой | 6000 | 88 |

По данни на БНБ за 2013 г., съставени в съответствие с Европейската система от сметки (ЕСС 2010) и данни на НСИ за 2013 г., годишният реален темп на изменение на БВП в % за 2013 г. в сравнение с 2012 г. е 1,1 %. Отчита се и минимално увеличение на стойностите на индикатора БВП на глава от населението на годишна база за същия период – с 0,58 %. Влиянието на финансовата криза се отразява на ръста на безработицата. По данни на НСИ, за 2013 г. коефициентът на безработица е 12.9%, като в сравнение с 2012 г. (12.3%) отбелязва увеличение с 0,6 процентни пункта.

Размерът на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ е нараснал в 5 от районите през 2013, в сравнение с 2012 г. Най-голям е ръстът в СЗР- 22,3%, следван от ЮИР- 16,7% и ЮЦР 15,5%. Нарастването в ЮЗР е 2,5%. Наблюдава се тенденция  за привличане на инвестиции във всички райони, като темпът на нарастване при по-слабите  в икономическото си развитие райони е  по-висок, което допринася за намаляване на различията между регионите.

Постигнатите темпове на въздействие и промяна  в областта на икономическото развитие на районите в страната са твърде ниски, предвид изоставането им спрямо средните нива  за районите в ЕС. Необходимо е ускоряване на темповете на развитие основа на по-ефективни, резултатни  и координирани политики за интегрирано развитие.

  - Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерство на финансите

- Общини

- Областни администрации

- Неправителствени организации

- Национално сдружение на общините в Република България и др.

- Европейска комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите, министерства, управляващи органи и национални партниращи органи, общини; образователни и културни институции, неправителствени организации;

- НСОРБ, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

  - Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН;

- Статистически данни включени в „ОПРР” 2007-2013 г.;

- Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme).

- Мониторинговите информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

- Евростат, Национален статистически институт, Министерство на финансите, Агенция по заетостта и др. официални източници на информация.

1.6. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни.

Отчетените резултати за 2014 г. са на много добро ниво, като поставените цели за годината се изпълняват, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. Преодолени са слабостите, свързани с политическата ангажираност от страна на централните органи на изпълнителната власт към дейността на РСР в районите от ниво 2.

  - Отговорност за изпълнение на целите в областта на Политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министър, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и главния директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”.

ГД «Програмиране на регионалното развитие» носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура.

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Дирекция „Благоустройство и геозащита, дирекция „Водоснабдяване и канализация” и Дирекция „Жилищна политика”.

  - Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

В рамките на отчетния период на 27.05 2014 г. влиза в сила  Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

През 2014 г. настъпиха изменения и в нормативните актове, които регламентират провеждането на обществени поръчки за външни дейности на ЕС, приложими към програмите за ТГС по ИПП.

Във връзка с програмен период 2014 – 2020 година бяха приети Решение № 156 от 21 март 2014 г. на Министерския съвет за определяне на органи за управление, контрол, одит и изпълнение на програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г., и Постановление № 247 от 14 август 2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г.

С ПМС № 3 от 15.01.2014 г. е предоставена допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма ,,Регионално развитие” 2007-2013 г.

Политика за подобряване на инфраструктурната свързаност на регионите - изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по републиканските и местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Р България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглед прeдотвратяване на аварии и щети;

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели:

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на   националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

Дейностите на дирекция „Благоустройство и геозащита” касаят процеса на наблюдение и контрол, свързани със стратегическото планиране на инфраструктурни пътни проекти, свързани с приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“. Целта е да бъде осигурена в максимална степен техническата документация, преди одобрението на проектите от Национален експертен съвет към МРРБ. В процеса на изпълнение на инвестиционните пътни проекти от АПИ, като бенефициент по ОПТ, от дирекцията са извършени проверки  на място на следните проекти: „Доизграждане на Автомагистрала АМ „Тракия” – Лот 4 и  Автомагистрала „Струма“ Лот 4, като са изготвени съответните доклади с констатации и препоръки.

Същевременно се осъществява държавната политика по отношение на развитието на пътната инфраструктура и разработването на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма към нея за изпълнението й. В процес на разработка е Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 и средносрочната оперативна програма за нейното изпълнение.

Министерството, чрез  дирекцията, продължава да оказва подкрепа на местните инициативи за модернизация и изграждане на инженерната инфраструктура с цел подобряване на качеството на жизнената среда. С изпълнението на предвидените инфраструктурни дейности/проекти се подобрява техническото състояние на инфраструктура, съответно се подобрява транспортното обслужване на  жителите в населените маста.През отчетния период продължава осъществяването на подкрепа на местните инициативи за  осигуряване на развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините, чрез изпълнение на инфраструктурни проекти. През отчетния период бяха завършени СМР на преходен обект в община Кирково, който е със сключен договор повече от 5 години. Възобновяването  на неговото строителството беше осъществено през 2013 г., след спирането му през 2009 г. Издадено беше разрешение за ползване на участък от общински път в община Струмяни. През отчетния период беше възобновено изпълнението на строително-монтажните работи за  рехабилитацията на общински път в община Мадан, чието строителство беше спряно през 2010 г.

През отчетния период беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни процеси. Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности, мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси, разработване на стратегически и нормативни документи. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, е напълно постигната.

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

Ползите/ефектите се групират в следните направления:

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Намаляване рисковете за здравето на хората;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране

- Развитие на пътната мрежа като важна предпоставка за икономическото развитие на страната;

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Постигане на безопасност на движение в населените места и републиканската пътна мрежа;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища.

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Укрепване, възстановяване и защита на техническата инфраструктура и териториите, засегнати или застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия р.Дунав, изложени на ерозия.

Създадават се условия за:

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

- Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

- Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания);

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

През 2014 г. е постигнато подобрено транспортно обслужване. Чрез реализирания проект за рехабилитация на общински път се възползват 601 жители.

С изпълнението на описаните по-долу дейности през 2014 г. изцяло е постигната ползата в направление осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело, а именно:

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.

- С Решения № 340/ 22.05.2014 г. и  № 646/18.09.2014 г на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища.

С изпълнението на описаните по-долу дейности през отчетния период е постигната ползата в направление осигуряване на нормативна уредба за геозащитната дейност, изпълнение на препоръките от Сметна палата, както и изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство, а именно:

- Изработена, съгласувана, одобрена и публикувана Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията е реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им;

- Изработена, утвърдена и публикувана Методика за оценка на геоложкия риск;

- Изработена и предадена Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.;

- Предприети са действия за изработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България и е стартирана обществена поръчка.

С въвеждане в експлоатация на отводнителните работи в с. Панаретовци, община Сливен, е повишена сигурността на обитаване на населените места.

Ползите за обществото са ненапълно постигнати, поради проблеми с изпълнението на обект „Укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово.

С извършения мониторинг и изпълнение на заложените режимни изследвания, са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с предотвратяване на бедствия, аварии и щети, както и е осигурена достатъчна информация за развитие на свлачищните процеси.

2.3. Отчет на показателите за полза/ефект и целеви стойности за периода 01.01 -31.12.2014 г.

| Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | брой | 3 | 1 |
| 2. Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | брой | 1 | 2 |
| 3. Техническа помощ за разработване на анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | брой | 0 | 0 |
| 4. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда1 | брой | 24 323 | 601 |
| 5. Режимни изследвания на свлачища | бр./м | 1 000 | 1 455 |
| 6. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | бр. | 2 бр. | 2 бр. |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти

- Кратко описание на показателите за полза/ефект

Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

Показател „Подготвени предложения за Решения на Министерски Съвет” отразява броят на предложенията за Решения на МС за изменения и допълнения на Списъка на общинските пътища.

Показател „Разработен анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” ще даде информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.

Друг допълнителен показател за полза/ефект за обществото е доизграждане и поддържане на общинската пътна мрежа и може да бъде отчетен с броя на жителите, които се възползват от ремонтираните или изградени пътни участъци с добро техническо ниво. През 2014 г. има увеличаване на броя на жителите, които ползват участъци от пътя с подобрени условия на движение, а именно 601.

Показател „Режимни изследвания на свлачища” – Показателят отразява броя на предвидените режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната.

Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - Показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено Разрешение за ползване или дължината на брегоукрепените участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.

2.4. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерския съвет, Министерство на вътрешните работи,  Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НК “Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) , Областни и общински администрации, ДНСК и РДНС, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества, областни администрации, Асоциации по ВиК, Национално сдружение на общините.

2.5. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Броя на  жителите, които ще се възползват  е определен по данни за броя на населението на населените места от електронен адрес BG.guide-Bulgaria.com. За линейните обекти, преминаващи през територията на повече от едно населено място  жителите са определени чрез сумиране на жителите на обслужваните  населени  места. За корекция на бреговете на  р. Асеновска,  гр. Сливен е прието, че само част от жителите на населеното място ще се възползват от подобрената инфраструктура;

- Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация;

- Намаляване на нарушаването на водоподаването по райони;

- Регионални генерални планове за ВиК;

- Подписани договори за изпълнение на проекти във ВиК отрасъла;

2.6. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Приета Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 – 2023 г.

- Изготвен е и е приет Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

- Приети са Регионалните генерални планове, с които се планира развитието на ВиК инфраструктурата.

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, държавни инвестиционни заеми и средства, осигурени чрез ПМС (за решаване на конкретни проблеми).

- Започване работа на създадените Асоциации по ВиК, като стъпка в осъществяване на ВиК реформата в България.

- През 2014 г. по отношение на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело“, която е с постоянен характер към МРРБ, продължава ангажираността на дирекция “Благоустройство и геозащита“ и е засилена координацията и съдействието на общинските администрации. През 2014  г. от страна на общините е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, свързани с предложенията на общинските администрации за изменения и допълнения на списък на общинските пътища. Това от своя страна допринася за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение при изпълнение на заложените цели на политиката. Също така е подготвена нормативна база, която отразява изискванията на европейските стандарти за използването на материали за пътна маркировка и пътни знаци, прилагането  им в практиката и се регламентират допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението.Продължаващо е изпълнението на обекти, които подобряват транспортното обслужване и безопасността на движението на общински пътища.

- С извършените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се счита, че са предприети необходимите ефективни  превантивни мерки и дейности за предотвратяване на аварии и щети. Извършени са и необходимите координационни действия между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с което се счита, че са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с превантивната геозащитна дейност.

Планираната за 2014 г. нормативна и стратегическа дейност е напълно изпълнена. С издадената Наредба № РД-02-20-1 са регламентирани условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им. С разработената Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. е създадена стратегическата основа за планиране на дейностите по геозащита и са изпълнени препоръките на Сметна палата. В изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г. е разработената и одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за оценка на геоложкия риск.

Ограниченият бюджет за геозащитна дейност доведе до приоритизиране на дейностите и насочване основно към превантивна дейност, поради което изпълнението на обекти беше по-малко застъпено през отчетния период.

Поради ограничения бюджет, са положени усилия за търсене на други финансови източници за изпълнението на обекти за укрепване, възстановяване и защита на техническата инфраструктура и териториите, засегнати или застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия р. Дунав, изложени на ерозия.

В обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., беше включена приоритетна ос „Превенция на риска“ (впоследствие преместена в Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.), за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, и са извършени ефективни действия за оценка и приоритизиране на регистрираните свлачища и изготвяне на списък с предложения за финансиране.

- През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове.

2.7. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Дирекция „Благоустройство и геозащита”, Агенция „Пътна инфраструктура” НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „УТНЕ“.

2.8. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

- Изработена Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им, публикувана в ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.

- Изменена Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, ДВ, бр. 9 от 31 януари 2014 г.

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1. Преглед на изпълнението на програма 1 “Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.(ОПРР) допринася за изпълнението на мерките от програмата на правителството по отношение разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс на ОПРР, чрез въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация.

ГД «Програмиране на регионалното развитие» допринася за изпълнение на програмата, като управлява ефективно изпълнението на Оперативна програма «Регионално развитие»  2007-2013г.

Изпълнението на програмата се осъществява посредством пет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

През 2014 г. са предприети действия, свързани с укрепване на капацитета на структурите по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва. Създадена е необходимата организация за оптимизиране на цялостния процес на изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, с оглед подобряване функционирането на системите за управление и контрол и паралелно с това намаляване на административната тежест за бенефициентите. Предприети са мерки за ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства, включително и наддоговаряне на финансовия ресурс по програмите за ТГС по ИПП.

- По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата, изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК, извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

- Хармонизация на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.

- Създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони  в периода 2014-2020 г.

- Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг и оценка.

- Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.

Заложените цели са изпълнени във висока степен като са осъществени следните дейности:

- В периода януари 2014 г. – декември 2014 г. са проведени 25 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР). Обсъдени, съгласувани и одобрени са важни за провеждането на регионалната политика документи. Представена е актуална обобщена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми и въздействието им върху социално-икономическото развитие на територията на съответните райони от ниво 2;

- Изготвени са последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. и проекти на доклади относно резултатите от последващата оценка Основна цел на последващите оценки е да предоставят обективна и точна информация на заинтересованите страни за общото въздействие и степента на постигане на целите и приоритетите на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, изпълнявани в периода 2007-2013 г., оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за развитие на районите, насоки за актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие в периода 2014-2020 г.; Последващите оценки са обсъдени и съгласувани на заседания на Регионалните съвети за развитие в 6-те района от ниво 2, проведени през м. декември 2014 г.;

- Участие в изпълнението на проект “Обща стратегия за пространствено развитие на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния (V4+2)”. Общата стратегия за пространствено развитие на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния (V4+2) е резултат от съвместните усилия и дискусии между представителите на министерствата в областта на регионалното развитие и пространственото планиране на държавите от Вишеградската група, България и Румъния, в рамките на създадената Управляваща група, със съдействието на съответните национални институти за териториално планиране. Изготвеният стратегически документ е основа за двустранни преговори между страните относно развитието на транспортни и други инфраструктурни връзки. По проекта е проведена среща на министрите в град Будапеща и е подписана декларация;

- Изготвени са 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013г., приети от Регионалните съвети за развитие в нормативно определения срок. Докладите са представени своевременно и в МОСВ за одобряване във връзка с изпълнението на мерките по екологичната оценка;

- Изготвена е техническа спецификация  за провеждане на процедура по ЗОП от страна на МРРБ за възлагане  разработването на методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и на областите, както и на  концепциите за пространствено развитие на общините, в съответствие с изискванията на чл.7в-7д от ЗРР. Техническата спецификация за разработването на методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и на областите, както и на  концепциите за пространствено развитие на общините ще подпомогне прилагането на законодателството за регионалното развитие в областта на пространственото планиране. Чрез предстоящото разработване на методически указания за изготвяне на схемите и концепциите за пространствено развитие съответно на регионално и местно ниво ще се осигури необходимата методическа помощ на органите отговорни за тяхното изготвяне, както и на заинтересованите партньори.

- Участие в изпълнението на проект „Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво” (ORIENTGATE), съфинансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва като партньор в проекта чрез ГД СПРРАТУ, като двама от служителите на Главната дирекция са отговорни за координацията и изпълнението на дейности по проекта – съответно ръководител на проекта и проектен асистент. Проектът е с период на изпълнение 01.07.2012 г. – 31.12.2014 г.

- ГД СПРРАТУ участва в експертния екип за координация на оперативно ниво по изпълнението на Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ на Националната програма за развитие (НПР): България 2020;

- Извършени дейности във връзка с интегрираната морска политика: на заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 08.04.2014 г. в гр. Добрич, бяха представени резултатите от Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” и целите на проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – TOOLKIT (RISC KIT)”, изпълнявани с участието на Института по океанология към БАН – Варна.

- Създаден е Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- За усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната са изготвени 13 преписки, като по 3 от тях има прието решение на Министерския съвет (МС) за извършване на АТП;

- Разработeни са 4 алгоритъма за изготвяне на преписки за АТП по ЗАТУРБ;

- Извършен е мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ в Република България, в резултат на което са утвърдени със Заповед на министъра на регионалното развитие № 02-14-648 от 17.07.2014 г. нови категории на община Сопот и 75 населени места;

- Стартирана е Трета процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на проведеното на 24.02.2014 г. заседание на Комисията за присъждане на Етикета. Подробна информация за процедурата се съдържа на електронен адрес: http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223. Изпратено е искане до СЕ за подновяване на акредитацията на Комисията;

- Като секретариат на СДДУ, ГД СПРРАТУ организира и проведе две заседания на СДДУ. В изпълнение на решение на СДДУ е подготвена и изпратена за включване в заседание на МС преписка за приемане на проект на Програма (Пътна карта) за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015 г. Разработен е и Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г., приет с Протоколно решение на МС № 28 от 09.07.2014 г. В изпълнение на решение на СДДУ е изпратено искане до СЕ за организиране и провеждане на партньорско посещение в България в областта на фискалната децентрализация с участието на експерти от държавите-членки на СЕ.

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура.

- Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие.

Дирекция „Благоустройство и геозащита“, съгласно функционалната си характеристика, извърши дейности, свързани с устройственото планиране и с граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) .

Програмата допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството  по отношение на  разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи  дългосрочна визия за териториалния модел на развитие, чрез:

- Осигуряване на територията с  регламентираните от ЗРР и ЗУТ устройствени схеми, концепции и планове, като необходимо условие за устойчиво  развитие;

- Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура.

Специфичната цел на този компонент от програмата акцентира на гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с други съседни държави

- Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, ефективно и прозрачно управление на средствата от други европейски програми и източници.  За отчетния период, оперативната цел за постигане на стратегическата цел е изготвянето на комплект документи за удължаване срока на Споразумението между правителствата на Република България и Република Гърция. По проекта е стартирала процедура за удължаване срока на Споразумението. Изготвеният комплект документи  е представен за съгласуване в другите министерства и МС. Получени са всички съгласувателни писма и е изготвена таблица, в която са отразени направените бележки. По преценка на Министерство на финансите е изготвена нова финансова обосновка, която предстои да бъде изпратена за съгласуване от министъра на финансите.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие 2007-2013“ : Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.

- Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие 2007-2013“: Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

- Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие 2007-2013“: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

- Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013: Даване възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.

- Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие 2007-2013“: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.

- През 2014 г. по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни. Изводът е потвърден и в рамките на извършените системни одити на програмите от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е в рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите и през 2014 г. структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП осъществяваха система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите, и др.

В допълнение са идентифицирани възможности за подобряване на дейностите по текущото изпълнение на програмите, както и са формулирани конкретни препоръки за новия програмен период 2014-2020.

- Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация – резултати:

- Изготвена е актуализирана оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане;

- Проведени са работни семинари и дискусия на експертно ниво за прeглед на законодателството за регионално развитие с цел неговата актуализация;

- Обобщени и систематизирани предложения за промени в Закона за регионалното развитие;

- Подготвено е проектно предложение (апликационна форма), съвместно с румънската страна по поканата на ЕК- DG MARE за набиране на проектни предложения за морско пространствено планиране в Черно море.

- Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие - резултати:

- Финализиран е съвместен документ „Обща стратегия за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“, който заедно със заключителната декларация, са приети на неформална среща на министрите на регионалното развитие и пространственото планиране в Будапеща през април 2014 г.

- Изготвени са 6 броя последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. и 6 бр доклади относно резултатите от последващата оценка;

- Обсъдени и одобрени са 6 броя годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие за 2013 г. на заседания на Регионалните съвети за развитие. Изготвени са преписки за изпращане на Годишните доклади в Министерството на околната среда и водите, съгласно чл.30, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Документите са публикувани на електронната страница на министерството в рубриката „Регионално развитие“, раздел „Наблюдение и оценка“;

- Подготвена е документация за техническа спецификация за разработване на методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл. 7в-7д., в съответствие с чл.17, т.11 на Закона за регионалното развитие – изпълнена е процедура по възлагане на обществена поръчка и се координира изпълнението на задачата от изпълнителя;

- Изготвен е „Анализ на националната нормативна рамка и политиките в областта на ограничаване изменението на климата“ по проект Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво” (ORIENTGATE);

- Изготвени са бележки и коментари относно „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния - България“ по проект SPATIAL по програмата на ТГС Румъния-България.

- Информационно осигуряване на регионалното и местното развитие – резултати:

- Осъществено е участие в проект „Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво“ с Договор № 11-13-15/20.09.2012 г. и Aнекс № 1 от 10.10.2013 г. по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;

- Представени са регионалната политика и процеса на стратегическо планиране пред студенти от Софийския университет и Тракийския университет;

- Изготвен е отчет за напредъка по изпълнението на Приоритет 3 на Тригодишния план за действие (2014-2016 г.) по НПР: „България 2020“ за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2014 г.

- Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ) – резултати:

- Изготвени са 13 преписки за извършване на АТП, анализи и тенденции в АТУ, приети са 3 Решения на МС за извършване на АТП;

- Разработeни са 4 алгоритъма за изготвяне на преписки за АТП по ЗАТУРБ;

- Извършен е мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ в Република България.

- Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление – резултати:

- Организирани и проведени са две заседания на СДДУ. Разработен и приет с Протоколно решение на МС № 28 от 09.07.2014 г. е Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. Изпратено е искане до СЕ за организиране и провеждане на партньорско посещение в България в областта на фискалната децентрализация с участието на експерти от държавите-членки на СЕ;

- Организирани и проведени са две заседания на Комисията за присъждане на Етикета, обучение на утвърдените независими експерти и жребий за разпределение на независимите експерти за оценяване на общините-кандидатки в Третата процедура по присъждане на Етикета. Изпратено е искане до СЕ за подновяване на акредитацията на Комисията.

- Компонент ГКПП включва:

- Изпълнение на изискванията на Шенгенското споразумение чрез адаптация на съществуващи и разкриване на нови гранични контролно-пропускателни преходи;

- Изпълнение на дейности за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и довеждащата инфраструктура.

- Програмата акцентира на гранични преходи със страни - членки на ЕС и съседни държави, свързано с икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Република България. Свързана е пряко с трансграничното сътрудничество на съседни региони съгласно Кохезионната политика на ЕС, обезпечавайки съответни  връзки на пътната инфраструктура.

Услугите, предоставяни по програмата са следните:

- Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи;

- Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;

- Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

- За „Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи”:

През 2014 г. Дирекция «Благоустройство и геозащита» продължи да съгласува документи, свързани с Плана за действие по изпълнеието на неотложни мерки  във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, приет с Решение на № 940 на Министерски съвет от 2010 г. (изменено и допълнено с Решения №36,76,127,219,268,564, 625 и 741 на Министерския съвет от 2011г.) и свързаното с него Постановление № 373 на Министерски съвет.

- За „Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи:

През  периода регулярно са подготвяни и предоставяни информации и становища във връзка с посещенията на Президента, Министър-председателя или делегати на  Министерство на външните работи във връзка с актуализиране на междуправителствени спогодби, обмяна на мнения за разкриване на нави ГП/ГКПП и  др. със съседни страни.

В периода е възложен и е изготвен “Проект на изменение на парцеларния план на ГП „МАКАЗА“ (пътен участък от  Път Е-85 (І-5) Кърджали - ГП „Маказа” – от км 384+440 до км. 384+774,33) за създаване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване“. Планът е одобрен със заповеди №№РД-02-15-126/05.09.14 (ДВ79/2014) и РД-02-15-133/01.10.14 (ДВ93/2014) на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно влезли в сила на 08.10.2014год. и 26.11.2014год.

През периода, в изпълнение на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Салаш (Република България) – Ново корито (Република Сърбия), утвърдена с Решение № 367 от 19.05.2009 г. на Министерски съвет продължиха конкретните дейности по проекта.

Съгласно Спогодбата всяка страна ще изгради необходимата инфраструктура за функционирането на новия ГКПП и ще бъде създадена Смесена експертна комисия. Освен това, комисията следва да анализира правните и фактическите въпроси по изграждането на пункта свързано с изпълнението на функциите на „външна” за Европейския съюз граница на Република България. Българската страна едностранно е започнала подготвителни технически дейности в изпълнение на договореностите в Спогодбата. 	От българска страна е установено, че от цялата дължина на републикански път път ІІІ-1102 «Арчар - Мали Дреновец - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница Сърбия», около 12 км. са в добро състояние, останалите са в средно и лошо, като за участъка от км.20+610 до км.27+594 в Агенция «Пътна инфраструктура» (АПИ) има проект за рехабилитация, а за участъка от км 45+000 до км. 50+075,55 - проект за реконструкция. През 2014г. АПИ проведе процедури по Закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР.

Постигнато е съгласие за създаване на Смесена техническа комисия 5+5 между българската и сръбската страна за по-бързото решаване на някои въпроси, свързани с реализацията на проекта. МРРБ определи двама представители за членове на комисията. От българска страна водещо ведомство е МВР. Установено е, че не съществуват правни пречки за изграждане на нов съвместен граничен пункт, който да отговаря на изискванията на Кодекса на шенгенските граници.

- За „Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници” -през годината дирекция „Благоустройство и геозащита”е участвала в изготвяне на отговори по постъпили преписки свързани с ГКПП.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 823 278 | 2 997 730 | 3 503 758 |
|  | Персонал | 1 994 478 | 2 059 932 | 2 459 166 |
|  | Издръжка | 828 800 | 937 798 | 1 044 592 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 823 278 | 2 997 730 | 3 503 758 |
|  | Персонал | 1 994 478 | 2 059 932 | 2 459 166 |
|  | Издръжка | 828 800 | 937 798 | 1 044 592 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 403 596 | 403 596 | 403 400 |
|  | Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове | 403 596 | 403 596 | 403 400 |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 20 002 083 |
|  | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 9 673 626 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Техническа помощ" |  |  |  |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 9 806 704 |
|  | Други международни програми |  |  | 521 753 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 403 596 | 403 596 | 20 405 483 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 3 226 874 | 3 401 326 | 3 907 158 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 3 226 874 | 3 401 326 | 23 909 241 |
|  | Численост на щатния персонал | 252 | 252 | 248 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.1.4. Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. Проектите

- ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.

- Сертифицирани разходи – 551 021 883,15 лв. или 17,60 % спрямо бюджета на програмата.

- Изплатените средства по сключените договори с бенефициентите по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. са в размер на 602 167 419,12 лв.

- Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2013 г. по oперативната програма;

- С оглед проследяване прилагането на правилото N+2  и текущ мониторинг по изпълнението на ОПРР и предвид напредналия етап на изпълнение през настоящия програмен период, УО регулярно пренасочва спестения ресурс по вече сключени договори за БФП с оглед постигане на максимален процент на усвояемост по програмата за финансиране на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента;

- Въведени са процедури за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП чрез ИСУН;

- В резултат на забавяне изпълнението на проектите по програмата (обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР през зимен период и др.), както и с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения, считано от 01.12.2013 г. УО на ОПРР не одобрява искания за временно спиране, свързани с обжалване на процедурите по основните дейности на проекта (СМР, доставка, услуга). В края на програмния период, обаче, с оглед гарантиране, че възможно най-голям брой договори за БФП ще могат да бъдат успешно реализирани по оперативната програма, считано от 11.12.2014 г. УО на ОПРР отново одобрява искания за временно спиране на проекти по ОПРР, в случай на обжалване на процедури за избор на изпълнител за СМР, доставка или услуга след преценка на графика за изпълнение на проекта. Периодично сe публикува на интернет-сайта на програмата пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. подадени/одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./;

- Включвани са външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма;

- Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;

- Редовни информационни кампании.

- Обективни показатели за постигнатия напредък от стартиране на ОП „Регионално развитие“ до 31.12.2014 г. с натрупване са:

- Публикувани 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на ОПРР от размера на бюджета на ОПРР;

- 1 924 подадени проектни предложения по отворените за кандидатстване схеми;

- 1 103 сключени договора на обща стойност 3,258 млрд. лв., което представлява 104 % от бюджета на програмата.

От тях през отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 5 договора на обща стойност на БФП на основния договор 264,2 млн. лв. или  8,44 % от бюджета на програмата;

- Общият размер на плащанията възлиза на 2,410 млрд. лв. или 74 % от размера на договорените средства и 77 % от бюджета на ОПРР;

- Общият размер на сертифицираните средства е 2,003 млрд. лв. или 64% от бюджета на програмата.

- Физически напредък по приоритетни оси за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2014 г.

|  | Бюджет след решения на КН на ОПРР през 2013 г. и 2014 г.* | Договорени средства | Платени средства | Сключени договори (бр.)** | Приключени договори (бр.)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 1 837 979 984,11 | 1 819 413 111,63 | 1 383 199 213,03 | 509 | 380 |
| Приоритетна ос 2 | 702 022 122,39 | 861 443 171,35 | 581 903 134,57 | 87 | 74 |
| Приоритетна ос 3 | 295 642 128,18 | 286 112 846,07 | 204 669 250,03 | 123 | 66 |
| Приоритетна ос 4 | 190 379 504,21 | 189 223 135,46 | 180 517 356,66 | 260 | 243 |
| Приоритетна ос 5 | 105 797 473,01 | 101 470 096,40 | 59 486 118,30 | 124 | 31 |
| ОБЩО | 3 131 821 211,90 | 3 257 662 360,91 | 2 409 775 072,59 | 1 103 | 794 |

*Колона “Бюджет след решения на КН на ОПРР през 2013 г. и 2014 г.“ отразява бюджета на приоритетната ос след последната реалокация на средства към 31.07.2014 г. съгласно взетите решения на КН на ОПРР.

**Колона „Сключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР без прекратените договори.

***Колона „Приключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР с одобрени окончателни плащания.

****В общия размер на платените средства на ПО 1 са включени 23 805 385,50 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*****В общия размер на платените средства на ПО 3 са включени 4 395 169,74 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

******В общия размер на платените средства на ПО 4 са включени 8 607 795,63 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*******В общия размер на платените средства на ПО 5 са включени 20 432,06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

- Финансово изпълнение на ОПРР за периода 01.01.2007 - 31.12.2014 г.

- Обективен преглед на изпълнението на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план към 31.12.2014 г. на разходите | Изразходвани средства за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства от ЕС | Национално финансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 432 614 436,00 | 339 954 803,05 | 57 933 797,15 |
| Приоритетна ос 2 | Регионална и местна достъпност | 83 422 599,00 | 86 872 244,37 | 15 330 396,09 |
| Приоритетна ос 3 | Устойчиво развитие на туризма | 105 107 365,00 | 41 652 163,91 | 7 740 009,45 |
| Приоритетна ос 4 | Местно развитие и сътрудничество | 33 906 700,00 | 24 110 933,12 | 5 425 158,70 |
| Приоритетна ос 5 | Техническа помощ | 29 738 065,00 | 19 757 774,17 | 3 390 139,11 |
| Общо за оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. |  | 684 789 165,00 | 512 347 918,62 | 89 819 500,50 |

- Договорени средства по оси

| Обща стойност на договорени средства за периода с натрупване | 175 849 576,92 лв. |
| --- | --- |

- Размерът на договорените средства се разпределя по приоритетни оси както следва:

| ПО 1 Устойчиво и интегрирано регионално развитие, лв. | ПО 2 Регионална и местна достъпност, лв. | ПО 3 Устойчиво развитие на туризма, лв. | ПО 4 Местно развитие и сътрудничество, лв. | ПО 5 Техническа помощ, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 204 227,72 | 220 333 581,00 | -14 979 236,65 | - 7 116 533,79 | - 2 184 005,92 |

Забележка: При отчитане размера на договорените средства са взети предвид размерът на нови сключени договори, освободен ресурс след приключване на проекти, размер на прекратени проекти и сключени анекси.

- Брой нови сключени договори с бенефициенти по програмата през отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г. по схеми за предоставяне на финансова помощ:

Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие

Операция 1.1. Социална инфраструктура

| Наименование на схемата: | Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации |
| --- | --- |
| Бенефициент | Министерство на здравеопазването |
| Сключени договори | 1 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 5 962 779,88 лв. |

Приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност"

Операция 2.1 "Регионална и местна пътна инфраструктура"

| Наименование на схемата: | Схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“ |
| --- | --- |
| Бенефициент | Агенция пътна инфраструктура |
| Сключени договори | 4 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 258 301 074,87 лв. |

- Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през отчетния период, включително напредък (оценителни комисии) по текущите схеми, публикувани по ОПРР:

BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

| Тип на процедурата | Процедура за директно предоставяне на БФП |
| --- | --- |
| Дата на обявяване | 23.10.2013 г. |
| Бенефициент | Община Варна |
| Предвидени финансови средства | 3 890 038,55 лв. |
| Срок за кандидатстване | 16.12.2013 г. |
| Постъпили проектни предложения | 1 бр. проектно предложение |
| Статус към края на отчетния период | С решение на УО на ОПРР е одобрен за финансиране проект на община Варна. Бенефициентът обаче е декларирал, че не може да изпълни проекта, тъй като няма достатъчна обществена подкрепа за проекта. В следствие на това УО на ОПРР е взел решение да не финансира проекта на община Варна. |

| Тип на процедурата | Процедура за директно предоставяне на БФП |
| --- | --- |
| Дата на обявяване | 28.08.2014 г. |
| Бенефициент | Общините Варна, Тунджа, Столична, Казанлък и Лом |
| Предвидени финансови средства | 3 890 038,55 лв. |
| Срок за кандидатстване | 30.09.2014 г. |
| Постъпили проектни предложения | 5 бр. проектно предложение на община Варна |
| Статус към края на отчетния период | С решение на УО на ОПРР от 23.12.2014 г. е одобрен списък на 4 проектни предложения, преминали етапа на оценка (проектите на общините Варна. Тунджа, Столична и Лом). Проектното предложение на Община Казанлък продължава да бъде в оценка. |

- Графика за изплатените средства по приоритетни оси  за периода 01.01.2014-31.12.2014 г.

- Процентното изпълнение на изплатените средства за периода от началото на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и само за 2014 г., спрямо бюджета е показано на долу-посочената диаграма

- Идентифицирани трудности и предприети мерки в хода на изпълнение на оперативната програма (с акцент върху спазване на правилото N+2/N+3).

- Минимална цел за сертифицирани разходи (N+2 цел) – 1,640 млрд. лв. -ЕФРР.

- Сертифицирани разходи към 31.12.2014 г. – 1,671 млрд. лв. – ЕФРР или 64 % от бюджета на програмата.

В началото на 4-то тримесечие на 2014 г., УО на ОПРР установи значителен риск от загуба на средства по правилото N+2. Разходите, които следваше да бъдат сертифицирани до края на 2014 г., за да не бъде налице загуба на средства, бяха в размер на 219 млн. лева-дял ЕФРР.

За да не допусне загуба на средства, УО предприе спешни мерки с цел ускоряване процеса на верификация. Бяха одобрени и актуализирани следните подходи и процедури:

- Механизъм за процедиране на окончателни искания за плащане при налични сигнали за нередност;

- Промяна на подход за включване на верифицирани разходи, засегнати от активни сигнали за нередности, в Междинен доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи към СО;

- Промяна на подход за включване на верифицирани разходи в Междинен доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи към СО, при липса на осъществен последващ контрол върху процедурите за избор на изпълнители;

- Одобрен беше голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 на Министерство на вътрешните работи за доставка на пожарни коли. Големият проект е одобрен от Европейската комисия и вследствие на това целта за постигане за 2014 г. по ОПРР съгласно правилото N+2 е намалена с 39 млн. евро дял ЕФРР (76 млн. лв – ЕФРР);

- Финансиране на изпълнени или в процес на изпълнение проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ – УО на ОПРР оцени и одобри за финансиране 3 проектни предложения на обща стойност 10 млн. лв. На 08.09.2014 г. АПИ подписа 1 договор за предоставяне на БФП в размер на близо 1 млн. евро (1,8 млн.лв.), изпълнението по който следва да приключи до 31.10.2014 г. и до 30.11.2014 г. да бъдат верифицирани средствата.

Беше установен и допълнителен риск свързан със спиране на плащанията по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 по програмата, които беше затруднил процеса по сертифициране на разходите от СО. За целта УО по ОПРР изготви план за действие за възобновяване на плащанията по спрените оси.

- Изпълнение на план за действие за възобновяване на временно прекъснатите плащания по оси 1 и 3 от страна на ЕК.

С писма ARES (2014) 1804165 от 03.06.2014 г. и ARES (2014) 2471079 от 25.07.2014 г. на Генералната дирекция “Регионална и градска политика“ на Европейската комисия относно резултатите от одитна мисия на ЕК № 2013 BG/REGIO/C2/1314/1, проведена от 07 до 11 април 2014 г., плащанията към Република България по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007-2013 г. бяха спрени. Спирането на плащанията е обосновано с  факта, че при извършения от Комисията одит на проекти в рамките на две от петте приоритетни оси на ОПРР 2007-2013 г., са идентифицирани 6 типови нарушения в процеса на избор на изпълнител, които изискват налагането на финансова корекция.

Предвид гореизложеното, на българските органи са предписани редица конкретни превантивни и корективни мерки, които следва да бъдат предприети и след чието успешно реализиране, плащанията по програмата да могат да бъдат възстановени от ЕК.

- УО на ОПРР изготви план за действие по конкретните мерки и извърши следното:

- Актуализира процедури и въведе нови контролни листове за осъществяване на предварителен и последващ контрол при възлагане на обществени поръчки;

- Въведе подробна секция за установяване на наличието на рискови фактори за измама т.нар. „red flags“ в контролните листове;

- Предприе действия за подобряване на административния капацитет в областта на обществените поръчки чрез провеждане на вътрешно обучение на служителите на УО на ОПРР, както и обучение на бенефициентите по програмата с участието на представители на ЕК;

- Публикува актуализирани и съгласувани с националния одитен орган Допълнителни указания към бенефициентите на ОПРР относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР, на сайта на програмата;

- Извърши повторна проверка на проведени от бенефициентите обществени поръчки от всички сертифицирани разходи по оси 1 и 3 от старта на програмата (05.11.2007г.) до 30.06.2014 г., на база на изготвени от Одитния орган статистически извадки от по 33 договора по всяка от двете оси.

Резултатите по ПО 3 от приключената повторна проверка на разходите по договорите са докладвани на ЕК.

Резултатите по ПО 1 от приключената повторна проверка на разходите по договорите са докладвани на ИА „ОСЕС“ и ЕК.

С протоколно решение № 54 на Министерския съвет от 22.12.2014 г. е приета одобрената от службите на Комисията финансова корекция в размер на 132 922 819,78 лв. по проекти в рамките на програмата, които са били обект на проверка по Приоритетни оси 1 и 3. Средствата за покриване на финансовата корекция следва да бъдат осигурени съгласно чл. 63 от Закона за публичните финанси за 2015 г. и следващите години.

Сумата включва следните наложени/подлежащи за налагане от УО финансови корекции:

- Индивидуални финансови корекции по извадките по ПО 1 и ПО 3 по сертифицирани разходи и бъдещи подлежащи на сертифициране разходи.

- Плоска финансова корекция по сертифицирани разходи по ПО 1 и ПО 3 и бъдещи подлежащи на сертифициране разходи.

С писмо ARES (2015) 179153/16.01.2015 г. на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, се уточнява че последното условие за възстановяване на плащанията по ПО 1 и ПО 3 е налагането и приспадането на плоската финансова корекция по сертифицирани разходи от първия следващ Сертификат към ЕК.

Плоската финансова корекция по сертифицирани разходи е приспадната от Сертифициращия орган от Сертификат към Комисията през м. февруари 2015 г.

В резултат на предприетите действия, Европейската комисия ще финализира своята оценка за адекватното изпълнение на предприетите корективни мерки и ще уведоми УО по ОПРР за възстановяване на плащанията по спрените оси.

С оглед на предприетите мерки от УО по ОПРР няма загуба на средства към 31.12.2014 г., съобразно правилото N+2.

- В началото на 2014 г. УО активизира преговорите за одобрение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. На 30 май 2014 г. програмата беше подадена за първи път официално в Европейската комисия, а ревизирана версия, отразяваща официални на Комисията беше подадена на 17 ноември 2014 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво, преодоляване на неконкурентноспособната среда в средно-големите и по-малките градове, както и смекчаване на процесите по обезлюдяване на средно-големите и по-малки градове, чрез прилагане на модел за умерено полицентрично развитие на мрежата от градовете. С инвестициите по програмата се цели подобряване на качеството на живот в градовете и запазването на демографския и интелектуален потенциал на територията.

Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 39 големи и средни града, за малки градове в „периферните райони“ на страната най-силно засегнати от бедност и секторни политики от регионално значение. Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на градска среда, зони с потенциал за икономическо развитие, общинска образователна и социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура, както и градски транспорт.

Подкрепата за малки градове в „периферните райони“ на страната е насочена към осигуряване на растеж и заетост, чрез инвестиции за подобряване на икономическата активност и реализиране на мерки за енергийна ефективност. Мерките за финансиране включват инвестиции в енергийна ефективност в жилищни и в административни сгради и подобряване на базова техническа инфраструктура на градската среда, подобряване на бизнес, индустриални и икономически територии и на техническата инфраструктура, свързана с тях.

Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от национално и регионално значение - образователна, здравна, социална и пътна и регионален туризъм.

Обхватът и съдържанието на програмата са съгласувани и одобрени след проведени десет заседания на тематичната работна група за разработване на програмата, включваща представители на над 70 заинтересовани страни.

- Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Сключени са 37 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 1 990 497 лв. Разплатените средства по договори са 3 261 831 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 27 376 302 лв.;

- Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 16 621 609 лв.;

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013

Сключени са 16 договора на стойност 3 793 666 евро. Стойността на разплатените средства по сключени договори е 8 171 512 евро. Стойността на сертифицираните средства е 8 282 906 евро.;

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013

Сключени са 37 договора на стойност 9 854 160 евро. Стойността на разплатените средства по сключени договори е 6 968 447 евро. Стойността на сертифицираните средства е 4 878 612 евро.;

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013;

Сключени са 10 договора на стойност 2 438 655 евро. Стойността на разплатените средства по сключени договори е 5 610 195 евро. Стойността на сертифицираните средства е 4 814 061 евро.

- Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013;

Сключени са 15 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 549 249 лв. Разплатените средства са в размер на 632 512 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 4 830 982 евро.

- СОП Черноморски басейн 2007-2013;

Сключени са 20 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 387 841 лв. Разплатените средства са в размер на 447 522 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 861 009 евро.

- ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013;

Сключени са 9 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 233 226 лв. Разплатените средства са в размер на 43 537 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 1 742 433 евро.

- Проект „Български трансграничен диалог“

През 2014 г. продължи работата по изпълнението на проект „Български трансграничен диалог“. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм и в който ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е водещ партньор.

Във връзка с целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на България със Сърбия, Турция и Македония, бяха проведени три конференции на работните групи по статистическо сътрудничество в Република България. По време на срещите беше хармонизирана статистическата методология, беше изградена мрежа от работещи по проекта институции и бяха създадени предпоставки за развитието на добро сътрудничество със съседните страни и Норвежкия Баренцов Секретариат, партньор по проекта. През 2014 г. бяха проведени три работни срещи в Норвегия и една регулярна среща по информация и анализи в Република Сърбия. В резултат на проведените дискусии и обменът на най-добри практики между страните в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 97 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония. Част от данните за изброените страни бяха изпратени на Джеферсън институт с оглед подготовка на уеб портал.

- Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 252 642 420,262 млн. евро, от които 211 253 165 217,8 млн. евро са осигурени от ЕФРР и 44,2 млн. евро от национално съфинансиране на двете страни.

Основни цели на програмата

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството в пограничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

От началото на програмния период до 31.12.2014 г. стойността на договорените средства възлиза на 661 451 266 лева ( 133,9%   в резултат на договорирани спестени средства от изпълняваните и прекратените проекти), верифицираните разходи са 272 942 112 лева, сертифицираните разходи са в размер на  284 165 418 лева (68,08% от общия бюджет на програмата).

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ /ГД УТС/ продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база и изготвянето на регулярни доклади до Управляващия орган; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

На 11 юни 2014 г. Съвместният комитет за наблюдение /СКН/ одобри преразпределение на средствата по приоритетни оси и промени на някои индикатори за изпълнение на програмата. Във връзка с решението за наддоговаряне с 36,96 млн. евро от ЕФРР на ниво програма бяха направени необходимите изменения и допълнения в Меморандума за разбирателство между двете държави. Протоколът за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство е подписан на 7 март 2014 г.  въз основа на Решение по т. 4 от Протокол № 7 от заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2014 г. за одобряване на проекта на Протокол и упълномощаване на министъра на регионалното развитие да проведе преговорите и да го подпише от името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация. В брой 59 на Държавен вестник от 18 юли 2014 г. е обнародван Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

Разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 3 261 831 лв. За отчетния период общо изразходваните средства национално съфинансиране са в размер на 3 535 735 лв.

- Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата е 138 691 303  евро, от които ЕФРР предоставя 117 887 607 евро (85%) и  20 803 696 евро (15%) са национално съфинансиране.

Основни цели на програмата

Общата цел на програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.

Срок на изпълнение:

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

През  2014 г. програмата навлезе в решителна фаза от своето изпълнение. От началото на програмния период до 31 декември  2014 г. са обявени четири покани за проектни предложения.  Към 31.12.2014 г. стойността на договорените средства възлиза на 332 982 700 лева ( 122,8 % от бюджета на програмата), верифицираните разходи са 212 249 375 лева ( 78,2 % от бюджета на програмата с приспадане на финансовите корекции), сертифицираните разходи са в размер на 204 627 613 лева. В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване на национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база и изготвянето на регулярни доклади до Управляващия орган; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Към 31 декември  2014 г. успешно приключи изпълнението на проектите по Първата покана за проектни предложения, по Четвъртата покана, както и по-голямата част от проектите по Втората покана. В изпълнение са проектите от резервния списък по Втората покана и проектите от Третата покана за стратегически проекти.

В посочения период са верифицирани разходи в размер на 16 621 609лв.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период общо изразходваните средства национално съфинансиране са в размер на 3 736 782 лв.

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2007-2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 34 089 013 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България и Сърбия.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е засилване на териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

През 2014 г. бяха сключени допълнителни 15 договора за субсидия на обща стойност 2 983 268,81 евро с кандидати от списъците с резерви по Втората покана за набиране на проектни предложения, с което общият брой на сключените договори по Втората покана стана 98 на обща стойност 23 556 900,54 евро.

С оглед максималното усвояване на средствата по програмата беше изготвен финансов анализ за текущото състояние и изпълнение на сключените договори. Предвид това, че изпълнението на програмата е във финална фаза, и въз основа на анализа на финансовото изпълнение на финансираните проекти, на заседанието на Съвместния комитет за наблюдение, провело се на 27.05.2014 г. в гр. Правец, беше взето решение за финансиране на допълнителни проекти от списъците с резерви по Втората покана на обща стойност до 3 243 327 евро (1 928 495 евро по Приоритетна ос 1 - Развитие на дребно мащабна инфраструктура и 1 314 832 евро по Приоритетна ос 2 - Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие), на базата на прогнозния анализ, който предвижда 85 % усвояемост на средствата, отпуснати на проектите в изпълнение. В съответсвие с гореупоменатото решение за наддоговаряне на средства бяха проведени проверки на място на проектни предложения с инвестиционен компонент и преговори с водещи партньори на проекти от списъка с резерви. В резултат на проведените процедури и след писмено съгласуване с членовете на СКН бяха сключени 12 допълнителни договора за субсидия на обща стойност 2 749 249,67 евро (3 договора по Приоритетна ос 1 на обща стойност 1 782 131,88 евро и 9 договора по Приоритетна ос 2 на обща стойност 967 117,79 евро).

По програмата за ТГС по ИПП България-Сърбия, в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 98 проекта, като 24 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ на обща стойност 14 457 478,67 евро и 74 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“на обща стойност 9 099 421,87 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 18 първоначални срещи/проверки на място, 11 извънредни проверки и 91 финални проверки на място по проекти. През 2014 г. по програмата са организирани следните основни събития:

-	2 обучения на бенефициенти за изпълнение на проекти на 13.08.2014 г. в гр. Ниш и на 10.09.2014 г. в гр. София;

-	Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 27.05.2014 г. в гр. Правец;

-	3 технически срещи с представители на Управляващия орган, Националния партниращ орган и Съвместния технически секретариат;

-	Ден на европейското сътрудничество на 19.09.2014 г. в гр. Кюстендил.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 7 360 898 евро (14 396 665 лв.) и национално съфинансиране 810 614 евро (1 585 423 лв.)

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 29 504 775 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от Република България (7,5%) и Република Турция (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

През периода са сключени 36 договора за субсидия на стойност 9 317 803,07 евро (35 договора на стойност 8 626 701,15 евро по Третата покана за проектни предложения и 1 договор на стойност 691 101,92 евро по Втората покана за проектни предложения).

Беше изготвен финансов анализ за текущото договаряне и усвояване на средства по програмата. Предвид това, че изпълнението на програмата е във финална фаза, и въз основа на анализа на финансовото изпълнение на финансираните проекти, на заседание на Съвместния комитет за наблюдение, провело се на 18.06.2014 г. в гр. Одрин, Република Турция беше взето решение за финансиране на допълнителни проекти на стойност 3 098 855 евро. Средствата са  изчислени на база прогнозния анализ, който предвижда 85% усвояемост на средствата на проектите в изпълнение, като в резултат очакваните спестявания по Приоритетна ос 1 - Устойчиво социално и икономическо развитие те ще бъдат 1 363 036 евро, а по Приоритетна ос 2 - Подобряване качеството на живот - 1 735 819 евро. Тъй като по Приоритетна ос 2 няма резервни проекти, Съвместния комитет за наблюдение взе решение очакваните спестявания по тази ос да бъдат прехвърлени за финансиране на допълнителни проекти по Приоритетна ос 1. До ЕК е изпратено искане за изменение на финансовия план на програмата и след неговото одобрение се очаква да бъдат сключени още 7 договора за субсидия.

По програмата за ТГС България-Турция по ИПП, в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 40 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” на обща стойност 4 066 134.75 евро и 21 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот” на обща стойност 5 293 873.17 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 30 първоначални срещи/проверки на място, 17 извънредни проверки и 37 финални проверки на място по проекти. През 2014 г. по програмата са организирани следните събития:

-	3 обучения на бенефициенти за изпълнение на проекти: на 25.02.2014 г. в гр.Хасково, на 13.03.2014 г. и на 27.11.2014 г. в гр. Одрин, Турция;

-	1 заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 18.06.2014 в гр. Одрин, Турция;

-	2 технически срещи: на 17.06.2014 г. в гр. Одрин, Турция и на 11.12.2014 г. в гр.София;

-	Ден на европейското сътрудничество на 22.10.2014 в гр. Одрин, Турция;

-	1 обучение на служителите в клона на СТС (Одрин) - 29-31.01.2014 г. в гр.Хасково, България.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 5 927 307 евро (11 592 805 лв.) и национално съфинансиране 1 041 140 евро (2 036 292 лв.)

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 19 944 697 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България (7,5%) и Република Македония (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е: «Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция».

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

С оглед максималното усвояване на средствата по програмата бяха предприети стъпки за подписване на договори с проекти от списъка с резерви по Третата покана за кандидатстване с проектни предложения. През 2014 г. беше изготвен финансов анализ за текущото договаряне и усвояване на средства по програмата. Предвид това, че изпълнението на програмата е във финална фаза, и въз основа на анализа на финансовото изпълнение на финансираните проекти, който предвижда 90 % усвояемост на средствата, отпуснати на проектите в изпълнение, на заседание на Съвместния комитет за наблюдение, провело се на 03.06.2014 г. в гр. Струмица, Република Македония беше взето решение за финансиране на допълнителни проекти на стойност 1 334 219 евро (481 377 евро по Приоритетна ос 1 - Икономическо развитие и социално сближаване и 852 842 евро  по Приоритетна ос 2 - Подобряване качеството на живот.

През 2014 г. са сключени 9 нови договора за субсидия на обща стойност 1 906 799,07 евро.

По програмата за ТГС Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007 – 2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 58 проекта (втора покана - 22; трета покана - 36), като 31 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ на обща стойност 5 723 401,97 евро и 27 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“ на обща стойност 7 193 282,53 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 34 първоначални срещи/проверки на място, 1 извънредна проверка и 27 финални проверки на място по проекти.

През 2014 г. по програмата са организирани следните основни събития:

-	3 обучения на бенефициенти за изпълнение на проекти на 24.01.2014 г., 21.05.2014 г. и 11.09.2014 г. в Кюстендил  и 2 обучения на бенефициенти за изпълнение на проекти на 21.05.2014г. и 11.09.2014г. в Струмица;

-	Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 03.06.2014г. в Струмица;

-	Ден на европейското сътрудничество на 17.09.2014г. в Благоевград и на 18.08.2014г. в Щип.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 4 768 666 евро (9 326 699 лв.) и национално съфинансиране 841 529 евро (1 645 888 лв.)

- Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Пълно наименование на програмата:

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 246 041 706 евро, от които 207 475 645 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 38 566 061 евро – национално съфинансиране. Допълнително 16 500 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Македония, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. 2 000 000 евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) се осигуряват за финансиране участието на партньори от Молдова и Украйна.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. е да се засили процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 15 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 549 249, 50  лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 4 830 981,66  евро.

Към 31 декември 2014 г. успешно са приключили изпълнение проектите от всички четири покани по програмата.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

Разплатени са средства за финални плащания за проекти от първата покана и авансови плащания по проекти от трета и четвърта покана в размер на 632 512 лв. Общо изразходвани средства национално съфинансиране  648 052 лв.

- СОП Черноморски басейн 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013”

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 е 38 503 546 евро, от които 28 118  954,52 евро - от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) и 2 606 814 евро съфинансиране. Допълнително 7 000 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Турция и 777 777 евро съфинансиране.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да допринесе за “засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн”.

Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 20 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 387 841,37 лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 861 008,80 евро.

Към 31 декември 2014 г. успешно приключи изпълнението на проектите по Първата покана за проектни предложения с изключение на един проект, който продължава изпълнение и през 2015 г., поради специфичните си дейности. Проектите от втората покана са в процес на изпълнение.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

Разплатени са средства за финални плащания по проекти от първата покана и авансови плащания по проектите от втората покана в общ размер на 447 522 лв. Общо изразходвани средства национално съфинансиране 449 617 лв.

- ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІV С

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 405 094 936 евро, от които 321 321 762 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 83 773 174 евро – национално съфинансиране. Допълнително Норвегия и Швейцария осигуряват по 3 000 000 евро за участие в програмата на партньори от Норвегия и Швейцария.

Основни цели на програмата

Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през 2014 г. ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 9 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 233 226 лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 1 742 433 евро.

Към 31.12. 2014 г. успешно са приключили изпълнение всички проекти по първа, втора, трета и четвъртапокана за проектни предложения.

Изразходваните средства за национално съфинансиране

Разплатени са средства за авансови плащания по проектите от четвъртата покана в размер на 43 537 лв. Общо изразходвани средства национално съфинансиране 81 364 лв.

- Програми за европейско териториално сътрудничество 2014 - 2020

България участва в 12 програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество за периода 2014 - 2020 година.

- Програми за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР): Румъния – България и Гърция – България

- Програми за ТГС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединитена помощ (ИПП): България – Сърбия, България – Турция и България – Македония

- Програми за транснационално сътрудничество (ТНС), съфинансирани от ЕФРР: Балкани - Средиземно море и Дунав

- Програма за ТГС, съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство (ЕИД): Черноморски басейн 2014 – 2020

- Програми за междурегионално сътрудничество (МРС), съфинансирани от ЕФРР: ИНТЕРРЕГ Европа, ЕСПОН 2020, УРБАКТ III и ИНТЕРАКТ III

1. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 - 2020

Окончателният проект на програмата беше одобрен от Съвместната работна група за програмиране на 22 юли 2014 г. С решение № 651 от 18 септември 2014 г, Министерският съвет на Република България одобри съдържанието на програмата, преди представянето й в Европейската комисия. С документа са потвърдени и ангажиментите на страната ни при изпълнението на програмата.

Управляващият орган (Министерство на регионалното развитие и благоустойството и публичната администрация на Румъния) изпрати програмата за одобрение от ЕК на 22 септември 2014 година. След получаване на официални коментари от страна на ЕК, програмата беше преработена и изпратена повторно в ЕК в началото на месец декември 2014 година. По този начин програмата се възползва от така наречената „carry-over“ процедура за програмите, готови за одобрение към 31 декември 2014 г., при която бюджетните ангажименти за 2014 г. се прехвърлят в 2015 година и финансовата таблица не се променя.

Програмата от одобрена от ЕК на 12 февруари 2015 г. Първото заседание на Комитета за наблюдение и публично представяне на новата програма са планирани в края на месец март 2015 г. Междувременно, на интернет страницата на програмата е публикуван работен вариант на Насоките за кандидатстване, с оглед получаване на обратна връзка и предложения от страна на потенциалните бенефициенти.

2. Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 - 2020

Окончателният вариант на програмата беше одобрен от Съвместната работна група за програмиране на 22 август 2014 г. С решение № 652 от 18 септември 2014 г., Министерският съвет на Република България одобри съдържанието на програмата, преди представянето й в ЕК. С документа са потвърдени и ангажиментите на страната ни при изпълнение на програмата.

Управляващият орган (Министерство на развитието и конкурентноспособността, сега Министерство на икономиката, инфраструктурата, корабоплаването и туризма на Гърция) внесе програмата за одобрение от ЕК на 22 септември 2014 г. На 26 ноември 2014 г. бяха получени официалните коментари от ЕК, като значителна част от тях са съществени и засягат стратегическата рамка на програмата. В допълнение, поради закъснението от страна на Гърция в провеждането на процедурите за екологична оценка, програмата остава за одобрение след юни 2015 година.

3. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 - 2020

Окончателният вариант на програмата беше одобрен от Съвместната работна група за програмиране на 19 август 2014 г. Двете държави изразиха писмено съгласие със съдържанието на програмата и потвърдиха своя ангажимент за националното съфинансиране на програмата. Програмата беше изпратена на ЕК за одобрение на 22 септември 2014 г.

Официалните коментари на ЕК по програмата бяха получени на 6 февруари 2015 г., като основните забележки са насочени към проведените консултации по екологичната оценка програмата в Република Сърбия. В тази връзка, на 30 януари 2015 г. в Република Сърбия стартираха втори кръг публични консултации по доклада за екологичната оценка с краен срок за представяне на становища 2 март 2015 г. След приключване на обществените консултации, ревизираната версия на програмата ще бъде изпратена на ЕК. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 година.

4. Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 - 2020

Окончателният вариант на програмата беше одобрен от Съвместната работна група за програмиране на 20 август 2014 г. Двете държави изразиха писмено съгласие по съдържанието на програмата и потвърдиха своя ангажимент за осигуряване на националното съфинансиране на програмата. Програмата беше изпратена на ЕК за одобрение на 22 септември 2014 г.

Официалните коментари на ЕК по програмата бяха получени на 6 февруари 2015 г, като основните забележки са насочени към проведените консултации по екологичната оценка на програмата в Република Турция. В тази връзка, на 12 януари 2015 г. Република Турция стартира втори кръг публични консултации по доклада за екологична оценка с краен срок за изразяване на становища до 12 февруари 2015 га. След приключване на обществените консултации на турска територия ревизираната версия на програмата ще бъде изпратена на ЕК. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 г.

5. Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 - 2020

Окончателният вариант на програмата беше одобрен от Съвместната работна група за програмиране на 21 август 2014 г. Двете държави изразиха писмено съгласие със съдържанието на програмата и потвърдиха своя ангажимент за осигуряване на националното съфинансиране на програмата. Програмата беше изпратена на ЕК за одобрение на 22 септември 2014 г.

Коментарите на ЕК по проекта на програмата бяха получени на 6 февруари 2015 г, като част от тях са насочени към проведената процедура на консултации по доклада за екологична оценка на програмата в Република Македония. В тази връзка, на 27 януари 2015 г. в Република Македония стартира втори кръг публични консултации по доклада за екологична оценка на програмата. След приключване на консултациите, ревизираният проект на програмата ще бъде изпратен отново на ЕК. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 г.

6. Програма Балкани – Средиземно море

На проведено заседание на Съвместната работна група през месец юни 2014 година е одобрена тематичната концентрация на програмата. С Решение № 659 от 18 септември 2014 г. Министерския съвет изрази съгласие със съдържанието на програмата и одобри ангажиментите на Република България при изпълнението на програмата.

Програмата беше изпратена от управляващия орган официално в Европейската комисия (ЕК) на 19 септември 2014 г. Бяха получени официални коментари от страна на ЕК в края на месец декември, които в момента се отразяват и се предвижда ревизираната версия на програмата да бъде изпратена на ЕК до края на месец март 2015 г. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 т.

7. Програма Дунав

С Решение № 658 от 18 септември 2014 г. Министерският съвет изрази съгласие със съдържанието на програмата и одобри ангажиментите на Република България, като държава-участник в програмата.

Програмата беше изпратена от управляващия орган официално в Европейската комисия (ЕК) в края на 2014 г.а. Бяха получени официални коментари от страна на ЕК, които са отразени и се предвижда ревизираната версия на програмата да бъде изпратена на ЕК през месец март 2015 г. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 г.

8.Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020

През първата половина на 2014 година бяха проведени публични консултации относно социално-икономическия и SWOT анализа на програмната територия и предложените тематични цели и приоритети на програмата.

В периода от април 2013 година до януари 2015 година бяха проведени шест заседания на Съвместния програмен комитет (СПК), създаден за подготовка на програмата.

СПК одобри инвестиционната стратегия на програмата – тематични цели, приоритети и примерни дейности, както и индикаторите за резултат. На няколко поредни заседания на СПК не бе постигнат консенсус по предложението на Гърция Северноегейският регион на Гърция да бъде включен в програмната територия като съседен район. Продължава работата по изработване на описанието на системите за управление и контрол на програмата на ниво СПК и на ниво работна група, създадена специално за целта.

С приемането на Регламента за Европейския инструмент за съседство през март 2014 година, на прилагащия Регламент за ЕИС – през август 2014 г. и на Програмния документ през октомври 2014 година, правната рамка беше завършена. В този контекст се очаква програмите за ТГС по ЕИС да бъдат внесени за одобрение от ЕК до средата на 2015 година и да бъдат одобрени през есента на 2015 г.

9. ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

На заседанието на Програмния комитет, проведено на 7-8 май 2014 г., беше одобрен финалният проект на програмата, който ще бъде представен за одобрение пред Европейската комисия. С Решение от 30 юли 2014 г. Министерския съвет съгласува съдържанието на Програмата преди представянето й в Европейската комисия и одобри ангажиментите на Република България като държава – участник в програмата.

С Решение № 583 от 4 август 2014 г. Министерския съвет изрази съгласие със съдържанието на Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014 - 2020 и одобри ангажиментите на Република България, като държава-участник в програмата.

Програмата беше изпратена от управляващия орган официално в ЕК през месец септември 2014 г. Бяха получени официални коментари от страна на ЕК в края на месец декември, които в момента се отразяват и се предвижда ревизираната версия на програмата да бъде изпратена на ЕК до края на месец март 2015 г. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 г.

10. ЕСПОН 2014-2020

На заседанието на СРГ, проведено на 28 април 2014 г., беше представен окончателен доклад за резултатите от проведените публични консултации, както и  проект на документите, които ще съпътстват представянето на програмата пред ЕК.

С Решение № 494 от 10 юли  2014 година Министерския съвет съгласува съдържанието на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 преди представянето й в Европейската комисия и одобри ангажиментите на Република България като държава – участник в програмата.

Програмата беше изпратена от управляващия орган официално в ЕК през месец август 2014 г. Официални коментари от страна на ЕК бяха получени в края на месец ноември, като същите бяха своевременно отразени и ревизираната версия на програмата беше изпратена повторно в ЕК в началото на месец декември.  По този начин програмата се възползва от така наречената „carry-over“ процедура (касаеща одобрението на програмите, които са готови за одобрение към 31 декември 2014 година, но официално решение от ЕК не е издадено).

Очаква се програмата да бъде официално одобрена в началото на месец март 2015 г., като първо (встъпително) заседание на Комитета за наблюдение е планирано за месец април 2015 г. в Люксембург.

11. УРБАКТ 2014-2020

На 02.06.2014 г. чрез писмена процедура на държавите-членки беше представен финалният проект на програмата. С Решение № 562 от 31 юли 2014 г. Министерският съвет изрази съгласие със съдържанието на Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020 и одобри ангажиментите на Република България, като държава-участник в програмата.

Програмата беше изпратена от управляващия орган официално в ЕК през месец август 2014 г. Програмата УРБАКТ III беше официално одобрена от ЕК през месец декември 2014 г., като първо (встъпително) заседание на Комитета за наблюдение е планирано за месец март 2015 г. в Рига. Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения по програмата да стартира през месец март 2015 г.

12. ИНТЕРАКТ

Програмата е представена за одобрение. Очакват се официални коментари от ЕК.

- Преглед на изпълнението на трансгранични, транснационални и междурегионални 
програми, изпълнявани от ГД "УТС"

| Приоритетни програми-наименование | Уточнен план към 31.12.2014 г. на разходите | Изразходвани средства за периода 01.01.2014-31.12.2014 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства от ЕС** | Национално съфинансиране |
| Програма ТГС България-Сърбия, ИПП | 15 982 088,55 | 14 396 665,25 | 1 585 423,30 |
| Програма ТГС България-Македония, ИПП | 10 972 587,90 | 9 326 699,49 | 1 645 888,41 |
| Програма ТГС България-Турция, ИПП | 13 629 097,93 | 11 592 805,46 | 2 036 292,47 |
| Общо за ТГС Външни граници | 40 583 774,38 | 35 316 170,20 | 5 267 604,18 |
| Програма ТГС Румъния-България | 3 535 735,17 | 0,00 | 3 535 735,17 |
| Програма ТГС Гърция-България | 3 736 781,87 | 0,00 | 3 736 781,87 |
| Програма ТГС България-Македония (техническа помощ*) | 276 032,76 | 0,00 | 276 032,76 |
| Програма ТГС България-Турция (техническа помощ*) | 313 402,03 | 0,00 | 313 402,03 |
| Програма ТГС България-Сърбия (техническа помощ*) | 336 339,82 | 0,00 | 336 339,82 |
| Програма Югоизточна Европа | 648 051,80 | 0,00 | 648 051,80 |
| Програма Черноморски басейн | 449 617,09 | 0,00 | 449 617,09 |
| Програма ИНТЕРАКТ | 15 591,04 | 0,00 | 15 591,04 |
| Програма ИНТЕРРЕГ IVC | 81 363,56 | 0,00 | 81 363,56 |
| Програма УРБАКТ | 30 108,73 | 0,00 | 30 108,73 |
| Програма ЕСПОН | 5 848,56 | 0,00 | 5 848,56 |
| Програми за европейско териториално сътрудничество за програмен период 2014-2020 | 50 156,10 | 0,00 | 50 156,10 |
| Общо по план сметка ГД УТС съгласно чл. 37 от ПМС № 3/15.01.2014 г. | 9 479 028,53 | 0,00 | 9 479 028,53 |
| Общо за трансгранични, транснационални и междурегионални програми, изпълнявани от ГД "УТС" | 50 062 802,91 | 35 316 170,20 | 14 746 632,71 |

- Проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" по програмата BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” (ПО 25), съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

- Стойност на проекта: 1 076 470,59 евро, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014;

- Основни цели на проекта:

- Събиране и генериране на данни, приложими за трансграничните връзки и развитието в граничните райони;

- Повишаване достъпността до данни за трансгранично сътрудничество чрез създаването на база данни и на атрактивността им чрез прилагане на модерни подходи за визуализация на данните;

- Привличане на журналисти и регионални медии към журналистика оперираща с данни относно трансгранични връзки и развитие в граничните райони чрез създаване на програма за обучение за журналистика оперираща с данни;

- Хармонизиране на статистическата методология относно трансграничните данни между съседни държави;

- Разработване на уеб сайт съдържащ данни за регионите, включени в обхвата на проекта;

- Разработване на онлайн платформа за обучение на медии и журналисти;

- Срок на изпълнение: 30.04.2016 г.

- Постигнати резултати за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

През 2014 г. продължи работата по изпълнението на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм и в който Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е водещ партньор.

Във връзка с целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на България със Сърбия, Турция и Македония, бяха проведени три конференции на работните групи по статистическо сътрудничество в Република България. По време на срещите беше хармонизирана статистическата методология, беше изградена мрежа от работещи по проекта институции и бяха създадени предпоставки за развитието на добро сътрудничество със съседните страни и Норвежкия Баренцов Секретариат, партньор по проекта. През 2014 г. бяха проведени три работни срещи в Норвегия и една регулярна среща по информация и анализи в Република Сърбия. В резултат на проведените дискусии и обменът на най-добри практики между страните в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 97 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония. Част от данните за изброените страни бяха изпратени на Джеферсън институт с оглед подготовка на инетрент портал.

Съгласно утвърдените график и бюджет на проекта, през 2014 г. бяха проведени две тръжни процедури по реда на Закона за обществените поръчки за изработка на рекламни и печатни материали и за доставка на ИТ оборудване за нуждите на проекта.

С цел популяризиране на проекта, през 2014 г. беше създадена интернет страница на проекта, която съдържа информация за проведените дейности,  мероприятия и събития и техните участници.

През 2014 г. МРРБ разработи съвместно с Националния статистически институт договор за закупуване на данни и методология, който предстои да бъде сключен през следващата година по точки 5.2 и 6.3 от бюджета на проекта.

- Изразходвани средства от МРРБ за отчетния период:

По проекта към 31.12.2014 г. са изразходвани средства в размер на 521 754 лв. както следва:

- Сключени са договори по извънтрудови правоотношения (за членовете на екипа по проекта), по които са изплатени суми в размер на 87 987 лева.

- Съгласно нормативната база за страната върху горната сума са начислени  задължителни осигурителни вноски от работодателя на обща стойност 6 845 лева, в т.ч.

- разходите за ДОО са общо 3 317 лв.;

- разходите за здравно осигуряване са 2 235 лв.;

- разходите за допълнително задължително осигуряване са 1 293 лв.

Към 31.12.2014 г. са изразходвани средства за текуща издръжка в размер на 133 855 лв., в това число:

- за материали в размер на 13 356 лв. – отчетени са средства за рекламни и печатни материали по сключен договор с „Ка Ел Офис”ООД;

- за горива в размер на 138 лв. – отчетени средства за изразходено гориво при командировка в страната по проекта;

- за външни услуги в размер на 63 212 лв. - отчетени са разходи за проведени мероприятия;

- за краткосрочни командировки в страната – 279лв.;

- за краткосрочни командировки в чужбина – 56 870 лв. - отчетени са командировачни разходи / дневни, квартирни и пътни / във връзка с проведени мероприятия в чужбина.

- за текущи трансфери за чужбина – 293 067 лв.  – отчетенo възстановяване на средства към Норвежки Баренцов секретарият по І-во междинно плащане.

- През отчетния период са разплатени средства в размер на 23 400 лв. за изготвен “Проект на изменение на парцеларния план на ГП „Маказа“ (пътен участък от  Път Е-85 (І-5) Кърджали - ГП „Маказа” – от км 384+440 до км. 384+774,33) за създаване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване“.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Програма № 1 “Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1 | Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска | Брой | 200 | 42 |
| 2 | Изградени социални жилища | Брой | 20 | 0 |
| 3 | Брой многофамилни жилищни сгради/блок секции с подобрени енергийни характеристики | Брой | 180 | 0 |
| 4 | Реконструирани пътища | Км | 1300 | 311,35 |
| 5 | Общ брой проекти за развитие на туризма | Брой | 70 | 43 |
| 6 | Брой развити туристически атракции | Брой | 95 | 61 |
| 7 | Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | Брой | 34 | 0 |
| 8 | Разработени и дискутирани теми за развитието на регионите | Брой | 24 | 37 (от които 8 общи за всички райони от ниво 2 и 29 специфични). |
| 9 | Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | Брой | 13 | 15 |
| 10 | Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | Брой | 6 | 8 |
| 11 | Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво | Брой | 4 | 6 |
| 12 | Инвестиционни проекти за улесняване на трансграничния трафик | Брой | 1 | 1 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение;

Показателите за изпълнение на Програма 1 в частта от т. 1 до т. 7 са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Постигането на заложените цели на индикаторите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е в зависимост от периода на приключване на проектите, които са в процес на изпълнение, и в голямата си част от дейностите по проектите.

Показател 8. Разработени и дискутирани теми за развитието на регионите – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. Целева група са членовете на Регионалните съвети за развитие. Обсъдени са общо 37 теми, от които 8 общи за всички райони от ниво 2 и 29- специфични за отделните райони от ниво 2);

Показател 9. Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие. Изготвени са 15 бр. документи;

Показател 10. Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ - Изготвени са 13 преписки за извършване на АТП, анализи и тенденции в АТУ, приети са 3 Решения на МС за извършване на АТП; Разработeни са 4 алгоритъма за изготвяне на преписки за АТП по ЗАТУРБ;

Показател 11. Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво - Организирани и проведени са две заседания на СДДУ. Стартирана е Третата процедура по присъждане на Етикета. Организирани и проведени са две заседания на Комисията за присъждане на Етикета, обучение на утвърдените независими експерти и  жребий за разпределение на независимите експерти за оценяване на общините-кандидатки в Третата процедура по присъждане на Етикета; Взето е участие в работни групи, семинари и конференции;

Показател 12. Инвестиционните проекти се изпълняват :

- За подобряване на условията и улесняване на транс-граничния трафик на  стоки, услуги и хора със страните членки на ЕС и със съседни държави;

- Пълно прилагане критериите  на Шенгенското споразумение по външни граници;

- Стимулиране икономиката, заетостта и туризма в граничните региони и косвено във вътрешността на страната;

- Обезпечаване на  българските граждани свободно придвижване през  вътрешни за ЕС граници;

- Политика за насърчаване износа и малкия и среден бизнес;

- Активна инвестиционна програма за изграждане на инфраструктура осигуряваща достъпа бизнеса до пътните мрежи на съседните държави, което допринася за преодоляване на регионалните диспропорции и др.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;

- “Непреодолима сила”.

4.1.6. Отговорност за изпълнението на програмата- ГД „Програмиране на регионалното развитие“, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

4.2 Преглед на изпълнението на програма 2 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Програмата  допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството  по отношение: интегриране на екологичните политики, превенция на промените в климата с адаптирането им в общи политики за развитие и синергия в устойчивото развитие, намаляването на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

През периода 01.01.2014год. до 12.12.2014год.  бившата дирекция „УПНЕИПГ“, а след 12.12.2014год. – дирекция „Благоустройство и геозащита“, съгласно функционалната си характеристика, участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел:  Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Стратегическа цел:  Осигуряване на повишени експлоатационни качества на жилищата и комфорт на обитаване.

Стратегическа цел:Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради; Стратегическа цел:Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни);

Стратегическа цел:Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;

За отчетния период програмата осигури гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност. В изпълнение на тези цели се изработиха технически паспорти и технически обследвания и енергийни обследвания и енергийни сертификати.

Оперативна цел: Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия.

Степента на изпълнение на целите по програмата се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните проекти за:

- урегулиране на териториите с компактно ромско население;

- изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата;

- доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните комунални мрежи – изграждане на разширени или нови мрежи;

- отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура.

4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- От 2001 год. различни административни звена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълняваха Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства”, който се е финансирал чрез Рамков договор за заем F/P 1395/2001год. с Банката за развитие към Съвета на Европа и национално съфинансиране чрез бюджета на МРРБ. За изпълнение на II-рата фаза на Проекта „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства” през 2009год. са определени площадки за изграждане жилища в четири населени града: Раднево, Балчик, Самоков и Пазарджик. На заседание на Министерски съвет на 09.09.2009год. е докладвана необходимостта от упълномощаване на министрите на финансите и на регионалното развитие за подписване на допълнение към Заемното споразумение за финансиране на Проекта по Рамков договор за заем F/P 1395/2001год. с Банката за развитие към Съвета на Европа. Министерският съвет е отхвърлил проекта за решение (Протокол № 35 от 09.09.2009год.), с което е прекратена възможността за превод на транш по сключено Заемно споразумение и като последица от това - отпадане на проекта от списъка на проекти, подлежащи на финансиране от БРСЕ. Изпълнението на проекта „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства” е „замразено“ от 9 септември 2009 год. до настоящия момент. Поради необезпечено финансиране, продължават да бъдат „замразени“ десет договора, скючени от МРРБ и свързани с изпълнението на II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”, на обща договорена стойност 17 185 073,41лв.

- Технически паспорти и технически обследвания – ще се даде възможност да бъде обследвана конструктивната устойчивост на сградите по проекта и ще бъдат изготвени технически паспорти на всички сгради допустими за финансиране даващи предписания и препоръки относно техническите характеристики на сградите и реалното им състояние. Целевите групи са крайните ползватели по проекта – сдруженията на собствениците. През 2014 г. са изготвени технически паспорти и са извършени технически обследвания на 56 сгради.

- Енергийни обследвания и енергийни сертификати - в резултат на обследването ще бъдат предписани необходимите енергоспестяващи и с оценен пряк екологичен ефект мерки в обхвата, необходим за привеждане на всяка сграда в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност, съгласно разпоредбите на Раздел II – „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” на ЗЕЕ, и при условията и реда, определен от Наредба РД – 16-1057 от 29.12.2009 г. Целевите групи са крайните ползватели по проекта – сдруженията на собствениците. През 2014 г. са извършени енергийни обследвания и са изготвени енергийно сертификати на 48 сгради.

- През 2014 г. завършиха строително-монтажните работи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 2 жилищни сгради.

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Рeпублика България“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 218 139 | 252 271 | 256 387 |
|  | Персонал | 210 019 | 252 271 | 256 387 |
|  | Издръжка | 8 120 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 218 139 | 252 271 | 256 387 |
|  | Персонал | 210 019 | 252 271 | 256 387 |
|  | Издръжка | 8 120 |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 280 000 | 53 726 | 53 529 |
|  | Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007-2013 г. | 180 000 | 48 000 | 47 803 |
|  | Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите | 100 000 |  |  |
|  | Други |  | 5 726 | 5 726 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 280 000 | 53 726 | 53 529 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 498 139 | 305 997 | 309 916 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 498 139 | 305 997 | 309 916 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 15 | 9 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

| № | Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България ” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвени технически паспорти и технически обследвания | брой | 70 | 21 |
| 2. | Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати | брой | 70 | 20 |
| 3. | Проведена широкомащабна информационна кампания | брой | 1 | 0 |
| 4. | Изпълнени СМР | брой | 70 | 0 |
| 5. | Изготвени технически паспорти и технически обследвания | брой | 70 | 56 |
| 6. | Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати | брой | 70 | 48 |
| 7. | Проведена широкомащабна информационна кампания | брой | 1 | 0 |
| 8. | Изпълнени СМР | брой | 70 | 2 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

В изпълнение на стартиралата на 18.07.2011 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, Операция 1.2 „Жилищна политика“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР, по която дирекция „Жилищна политика“ е определена за конкретен бенефициент и реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове“, през 2014 г. бяха изпълнени следните дейности:

- С решение № РД-02-14-177 от 17.03.2014 г. на главен секретар на МРРБ е обявена процедура за договаряне без обявление с предмет „Извършване на авторски надзор (АН) по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с три обособени позиции”. Договорите са възложени на избраните изпълнители, извършили проектирането на сградите.

- С решение РД-02-14-285 от 08.04.2014 г. е публикувана процедура за обществена поръчка „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции“.

- С решение РД-02-14-325 от 23.04.2014 г. е публикувана процедура за обществена „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Eнергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции“

- С решение от РД-02-14-905 от 17.09.2014 г. е публикувана процедура за обществена поръчка "Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по две обособени позиции".

- След преглед положителна оценка са получили 292 сгради подали Заявления за финансова помощ и бяха сключени 102 Споразумения за финансова помощ със сдружения на собственици.

4.2.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране, както и неяснотите по финансирането на Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

4.2.6. Отговорност за изпълнение на програмата  - дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Жилищна политика”.

- Преглед на изпълнението на програма 3 “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда.

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

Степента на изпълнение на оперативната цел за оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности. Изпълнението на част от показателите по програмата не е достигнато, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции - общини и изпълнители.

По актуализиране на нормативната уредба в областта на пътната инфраструктура е постигнато изпълнението, като проектите на наредбите са изготвени и предстои тяхното съгласуване с отговорните министри. През 2014 г. с Решения № 340 от 22.05.2014 г. и                                     № 646 от 18.09.2014 г. на Министерския съвет е актуализиран списъка на общинските пътища, чрез изменение и допълнения в общините Кирково, Крумовград, Минерални бани, Съединение и Първомай. Заложената в програмата цел е изцяло постигната.

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания  на автомобилния транспорт при условията на:

- Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

4.3.2.  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

МРРБ продължи и през 2014 г. да осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура. В тази връзка се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление  на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата.

Осигуряването на ефективното изпълнение на проектите по Оперативна програма „Транспорт”   и тяхното управление във връзка с установените изисквания за развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси.  Това са участъци  от големите инфраструктурни обекти: АМ „Струма” – Лот 1, 2 и 4; Път Е- 85 ( I-5) участък Кърджали - Подкова; АМ „Марица” –Лот 1 и 2. В процеса на подготовката и изпълнението на инвестиционните пътни проекти, управлявани от Агенция "Пътна инфраструктура", от дирекцията се наблюдават следните проекти:

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0009 –Автомагистрала „Струма“ Лот 1, Лот 2 и Лот 4“- Лот 1 е завършен предсрочно в предходна година и на официална церемония е пуснато движението по участъка. Подписан е протокол за временна експлоатация по време на строителство. Останалите два Лота са в процес на изпълнение.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0006– Изграждане на Автомагистрала „Марица“ Лот 1 и Лот 2“- проектът е в процес на изпълнение.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0008–Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова“- Проектът е в процес на изпълнение. На 17.01.2014 г. е обнародвано в ДВ допълнението за Разрешение за строеж (РС) към допълнителна поръчка по проекта. На 04.02.2014 г. е пуснато движението по участък 2 на обекта. На 17.02.2014 г. е подписано Допълнително споразумение към договор            № РД-33-22/18.10.2013 г. /допълнителен договор/ за удължаване срока на договора. Към                   м.12.2014 г. всички неоткрити собственици на имоти са уведомени чрез ДВ, след изтичане на 14 дневния срок за обжалване, предстои да се обяви плащане, срокът за което е три месеца. След приключване на плащането и заведените дела за обжалване може да се пристъпи към искане за издаване на разрешение за строеж. Цялостният физически напредък към м.12.2014 г. по основния договор е 100 %  и 66 % - по допълнителната поръчка.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0010- Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана“ - През 2014 г. дейностите за подготовката на проекта продължават, като съгласно подписаните договори за изпълнение за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І - Участък   № 1: Път І-1 „Видин – Димово“от км 3+757 до км 39+480 и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела - Ружинци“от км 39+480 до км 61+750 и за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І, Участък № 1: Път І-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060 и Участък № 2: Път І-1 „Монтана - Враца“ от км 111+305.50 до км 140+008 са представени проектните разработки и същите са  разглеждани на Експертен технико-икономически съвет към АПИ.

- По отношение на изпълнението на други дейности в рамките на проекта: На 19.11.2014 г. е получен отговор от Националния археологически институт с музей /НАИМ/, че в резултат от анализ на наличната база-данни археологически обекти и изпратените от АПИ карти и трасета на вариантите на пътя са установени 3 /три/ археологически обекти, застрашени от строителството на скоростния път Видин – Враца. За определяне на реалния брой на застрашените археологически културни ценности е необходимо да се проведат предварителни проучвания по трасето на избрания вариант. В резултат от проучванията ще се набележат конкретни мерки за опазване на всеки от застрашените обекти.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0011- Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E79)“- Процент на физическо изпълнение на проекта: 100 %. Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-1034 от 03.07.2014 г.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0015 - Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път“- продължават строително-монтажните работи по проекта. Физическо изпълнение за Участък 1 към 30.11.2014г. е  64,28%.

За Участък 2 обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”  е прекратена с Решение № 147/23.09.13 г. на Председателя на УС на АПИ. Решението за прекратяване на процедурата  е обжалвано пред КЗК от участници „Трейс Груп Холд” АД и Консорциум „Страбаг” ДЗЗД. Проведено е заседание на ВАС на 28.01.2014 г. и съдът е издал определение, с което отхвърля една от двете жалби. На 27.06.2014 г. е обявена нова тръжна процедура след Решение на ВАС от 12.06.2014 г. за потвърждаване на Решението на възложителя от 23.09.2013 г. за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител на строителството на обекта. Обявена е  нова тръжна процедура на 30.09.2014 г. със срок на подаване на документите до 10.11.2014 г. На 11.11.2014 г. са отворени подадените оферти. Комисията за разгреждане на офертите продължава своята работа.

По отношение на проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309” –  Решение № 151/30.09.2013 г. на АПИ за избор на обединение „София Запад 2013” е обжалвано пред КЗК от един от участниците. С решение от 2013 г. КЗК отхвърля жалбата. Решението на КЗК не е оспорвано пред по-висша инстанция.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0017- Път III–5004 Обходен път  на град Габрово- Проектът е в процес на изпълнение. На 21.03.2014 г. е издадено решение за избор на изпълнител на Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000 – Тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620. На 25.04.2014г. е издадена Заповед № РС-19/25.04.2014 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-59/24.09.2013г. за обект „Обход на гр. Габрово”, Втори етап от км 7+670 до км 10+940,74 – пътни връзки „Севлиево – Велико Търново” и „Казанлък - Габрово” и влиза в сила на 29.05.2014 г. Общото физическо изпълнение на обекта е 14,50 %.  На 28.11.2014 г. в АПИ са постъпили писма от Консултанта и Изпълнителя на обекта, с искане да се предприемат действия за съставяне и подписване на Акт обр.10 считано от 01.12.2014 г. с оглед на влошените метеорологични условия, които не позволяват изпълнението на оставащите СМР в участък 2 при спазване изискванията на Техническата спецификация.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0012 – Път I-1 (E79) Обходен път на гр.Монтана, от км 102+060 до км 114+512.20 - Проектът е в процес на изпълнение. На 20.03.2014 г. е одобрена от Възложителя актуализирана технологично – строителна програма. На 24.06.2014 г. е издадена Заповед № РС-34/24.06.2014 г. на Министъра на регионалното развитие за допълване на разрешение за строеж № РС-53/05.08.2013 г., относно надлез над ж.п. линия „Бойчиновци – Монтана“ и Мост над р.Огоста. На 23.07.2014 г. същото е влязло в сила. Продължават строително-монтажните работи на обекта. Изпълнението на обекта е 22,58 %.

- Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация – В МРРБ има сключен между „Аеком ЛИМИТИД“ ООД, в качеството му на изпълнител и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г.  Договора обхваща извършването на дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“, АМ „Черно море”,  АМ „Хемус”- участък Ябланица-Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка и АМ Рила.  За четири етапа - АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“ дейностите са изцяло завършени. Продължаващо е  изпълнението на останалите четири етапа. АПИ и НКСИП са упълномощени да приемат разработките на изпълнителя по съответните етапи, според компетенциите им съгласно Закона за пътищата.

Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа.

За дейностите беше осигурено финансиране  по проект, одобрен по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТ 2007-2013. Проведена бе обществена поръчка. В резултат на продължителния период на обжалване на процедурата бе натрупано закъснение за стартиране на проекта, съответно възникна сериозен иск за неговото приключване до предвидения и допустим за програмата срок, а именно м.10.2015 г. Проекта е прекратен към настоящия момент. За 2014 г. е заложен с нулева стойност на този показател, поради обстоятелствата описани по-горе.

Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България.

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци или изменения на приетите с Решения на Министерски съвет в списъка на общинските пътища. През 2014 г. са проведени 9 бр. заседания на постоянната работна група, сформирана към МРРБ, и са проверени документации, представени от общинските администрации Белослав, Гоце Делчев, Кирково, Крумовград, Минерални бани, Първомай, Созопол и Съединение. През 2014 г. с Решения № 340/22.05.2014 г. и  № 646/18.09.2014 г. на Министерския съвет е актуализиран списъка на общинските пътища, чрез изменения и допълнения, с пътни отсечки на територията на общините Кирково, Крумовград, Минерални бани, Първомай и Съединение. Предвид факта, че постъпващата информация от общинските администрации е с непрекъсващия характер и дейността в тази област е с постоянен характер, МРРБ продължава да оказва съдействие на общините.

Също така през отчетния период са изготвени проекти на Наредби за изменение и допълнения на Наредба  № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба  № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и Наредба  № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за движението по пътищата.

Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

- Обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000”

В рамките на бюджетните средства продължи изпълнението  на СМР на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000”.

- Обект „Рехабилитация на път ІV-86544 Бенковски-Китна –Дрангово, км 2+110 до км 8+890 и път Дрангово –мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030“

Значителна част от оставащите СМР за завършване участъка „Дрангово –мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030“ бяха изпълнени през 2013 г. В отчетния период този участък физически беше завършен. Предстои подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване.

- Обект „Рехабилитация на път ІV-Палат-Игралище-Никудин”, община Струмяни”

В отчетния период, след предложение на Държавната приемателна комисия, за обекта беше издадено разрешение за ползване.

- Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец –Лот 1”

През 2014 г. за обекта се предвиждаше СМР да бъдат възобновени, но поради намаления лимит на капиталовите разходи и ниската степен на изпълнението на СМР към момента на тяхното спиране през 2009г., за обекта не беше подписан акт обр. 11 по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за продължаване на изпълнението на СМР .

- Обект „Корекция на р. Асеновска, участък от км 0+670.5 до км 0+970”

В рамките на бюджетните средства се предвиждаше изпълнение на СМР до изчерпване на стойността на договора  със строителя. Обекът е спрян от 2009 г., поради което през отчетния период бяха проведени консултации с община Сливен, строителен надзор относно дейностите, които да бъдат изпълнени, но не беше представено конкретно предложение, поради което предвидените средства не бяха усвоени.

- Обект „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин”

По реда на  Постановление № 19/07.02.2014 г. на Министерски съвет за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., за  община Видин са разпределени средства в размер на 2 704 277 лв. за обекта. По тази причина СМР на обекта няма да се изпълняват от страна на министерството.

Продукт/услуга: Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози  и създаване на  условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни  разходи при съблюдаване на най-съвременни екологични стандарти;

Продукт/услуга: Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

Продукт/услуга: Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;

Продукт/услуга: Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

Продукт/услуга: Предлагане на  транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;

Продукт/услуга: „Разработване и управление на програми за подържане  и развитие на републиканската пътна мрежа”;

Продукт-услуга: „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

Продукт-услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.

4.3.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 40 909 232 | 41 897 044 | 44 014 313 |
|  | Персонал | 21 202 706 | 20 843 518 | 20 679 565 |
|  | Издръжка | 18 146 526 | 19 677 526 | 22 207 720 |
|  | Капиталови разходи | 1 560 000 | 1 376 000 | 1 127 028 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 40 909 232 | 41 897 044 | 44 014 313 |
|  | Персонал | 21 202 706 | 20 843 518 | 20 679 565 |
|  | Издръжка | 18 146 526 | 19 677 526 | 22 207 720 |
|  | Капиталови разходи | 1 560 000 | 1 376 000 | 1 127 028 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 152 620 142 | 362 962 057 | 359 744 333 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 107 144 757 | 184 444 745 | 181 281 157 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 200 000 | 205 000 |  |
|  | Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа | 20 094 000 | 122 732 193 | 120 640 284 |
|  | Корекции на реки и благоустрояване на населените места | 163 385 | 59 385 |  |
|  | Изграждане на републиканска пътна мрежа | 14 018 000 | 26 970 269 | 35 139 845 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 11 000 000 | 3 001 158 | 805 911 |
|  | Други |  | 25 549 307 | 21 877 136 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 345 816 096 |
|  | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" |  |  | 1 200 000 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 93 169 405 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." |  |  | 242 204 792 |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Техническа помощ" |  |  | 360 672 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 8 881 227 |
|  | Други международни програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 152 620 142 | 362 962 057 | 705 560 429 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 193 529 374 | 404 859 101 | 403 758 646 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 193 529 374 | 404 859 101 | 749 574 742 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 464 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.3.4. Отчет на изпълнението на прокетите изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

- Проекти, изпълнени по Постановление № 19 на Министерския съвет от  07.02.2014 г. със  средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел іі, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

| Път III-6009 Миролюбово - Каблешково - Ахелой от км 0+000 до км 28+540 | 3 999 910 |
| --- | --- |
| Път III-403 Павликени - Сухиндол от км 35+300 до км 46+682 | 1 999 918 |
| Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница с Република България от км 34+731 до км 46+000, и Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - от км 45+000 до км50+075,52 | 1 053 587 |
| Ремонт на участък Път III-114 Лом - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене - м. Бялата вода - от км 49+000 до км 62+890 | 2 489 666 |
| Път ІІІ-552 Трявна - Габрово от км 23+546 до км 38+095 | 3 499 715 |
| Път ІІІ-865 (Търън - Средногорци) п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Кърджали от км 21+500 до км 28+973 | 997 490 |
| Път ІІІ-5009 (Конуш - Черноочене) - Бели пласт - Стремци - (Черноочене - Кърджали) от км 5+000 до км 26+080 | 1 000 000 |
| Път ІІІ-5082 Джебел - Църквица от км 14+230 до км 17+365 | 974 328 |
| Път II-37 АМ "Тракия" - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685 | 2 500 000 |
| Път III-605 Батановци - Пали Лула - Гигинци от км 9+500 до км 21+600 | 2 737 995 |
| Ремонт на участък от републикански път II-54 Гара Бяла - Ценово, от км 9+252 до км 13+100 | 1 349 998 |
| Ремонт на път ІІ-71 Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с обща дължина 6,700 км | 4 149 574 |
| Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол - с.Веселиново - с. Завой - с. Жельо войвода - път І-6, с.Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000) | 1 583 389 |
| Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово - Стойките, с дължина 7,251 км от км 4+009 до км 11+260 | 2 539 997 |
| Ремонт на път ІІІ-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 0+000 до км 35+700 | 1 965 151 |
| Ремонт на път ІІ-37 Джурово - Етрополе - Златица - Пирдоп от км 20+000 до км 47+000 | 4 864 315 |
| Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол - Веселиново - Завой - ОПУ - Сливен от км 0+000 до км 15+000 | 2 999 948 |
| Ремонт на път ІІ-76 о.п. Елхово - Гранитово - Княжево от км 0+000 до км 1+700 | 491 481 |
| Път II-35 Плевен - Ловеч от км 29+450 до км 37+382 | 1 800 000 |
| Път III-112 ОПУ - Видин - Дъбова махала - Брусарци от км 10+500 до км 16+174 и път III-112 Смирненски - Славотин - Д-р Йосифово - о.п. Монтана от км 20+575 до км 47+830 | 1 999 952 |
| Път III-8406 Гара Белица - Белица от км 0+000 до км 2+600 | 199 993 |
| Общо: | 45 196 407 |

- По ПМС 105/09.05.2014 г. АПИ  е извършила  текущи  ремонти  на обща стойност 9 000 хил. лв. за следните пътни обекти:

- Път III-6008 „Разклон за гр. Българово - Камено” от км 13+000 до км 16+000 - 3,00 км

- Път III 5392 „Камено – Братово” от км 9+900 до км 17+900  – 8,00 км.;

- Път III-7907 „Дебелт–Тръстиково–Полски извор” от км 14+300 до км 16+185 – 1,885 км.;

- Път III-7909  „кв. Горно Езерово - Братово” от км 4+000 до  км 12+400 – 8,4 км.

- По ПМС 381/04.12.2014 г. АПИ  е извършила  текущи  ремонти  на обща стойност 13 341  хил. лв. и основен ремонт на виадукта на АМ „Хемус“ , км 30+874 на стойност 3 059 хил. лв.

- Агенция „Пътна инфрастуктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия и, Проект „Транзитни пътища 5” както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект „Рехабилитация на пътната инфраструктура” -  № 4865-BUL.

- За изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 109 426 хил. лв за рехабилитационни дейности по участъци на проект „Транзитни пътища V”.  В рамките на националната програма за основен ремонт се откроява изпълнението на следните проекти:

- АМ"Хемус" - проектиране и извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукта при  км 30+874  - 6 176 хил. лв.

- ІІІ-104 (Дупница - Благоевград) - Бобошево - Четирци  от км 3+751,85 до км 4+810,00, с дължина 1058,15 км – 2 557 млн. лв.

- Аварийно ремонтно възстановителни работи по виадукт на АМ "Тракия"  виадукт на км 67+027 договор РД-33-37/26,10,2012 г. – 4 422 млн. лв.

- За строителство на следните по-крупни обекти :

- АМ"Марица"-Свиленград-Кап.Андреево до км 89+600- до 108+260 ; от 108+260 до - км 117+000 – 5 143 хил. лв.;

- АМ "Хемус" участък от км 342+200 до км 350+000 осъществяващ връзката с път           I-2 и I-4 чрез пътна връзка с път I-7 за гр.Силистра  - 1 144 хил. лв.;

- Пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия" участък: "Оризово-Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46 – 2 056 хил. лв.;

- АМ "СТРУМА" Лот 1, Лот 2 и Лот 3 - Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване на обект АМ Струма Лот 2 – 3 793 хил. лв.;

- Път I-8 Пазарджик - Пловдив, мост над р. Луда Яна при км 195+230 – 2 183 хил. лв.;

- В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани за ново строителство общо 239 247 хил. лв. , предимствено за следните обекти:

- АМ Марица  Лот 1 - Оризово - Димитровград от км 5+000 до км 36+600 – 42 823 хил. лв.;

- АМ "Марица" - Лот 2 - Димитровград - Харманли от км 36+400 до км 70+620 – 34 701 хил. лв.;

- АМ "Струма" - Лот 2  Дупница-Благоевград  от км 322+000 до км 356+000 - 91 048 хил. лв.;

- АМ "Струма" - Лот 4 Сандански-- ГКПП Кула от км 423+800 до км 438+500 – 16 736 хил. лв.;

- І-1 /Е79/ Обход на  гр. Враца от км 0+000 до км 6+816.6 – 11 042 хил. лв.;

- Изграждане на АМ "Калотина" - София Лот 1- Западна дъга на СОП – 18 139 хил. лв.;

- Е-85 (І-5)  Кърджали-Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 – 12 147 хил. лв.

- ОП „Регионално развитие”  са разплатени за основен ремонт 71 012 хил. лв. и 18 000 хил. лв.  за ново строителство.

- Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 Лот 70 – 18 000 хил. лв.;

- Лот 1 - ІІІ-112 - Дъбова махала - Брусарци - Смирненски от км 16+174 до км 20+574.89 и на път ІІ-13 Кнежа - Искър от км 82+922.57 до км 89+728.90 – рехабилитация 6 849 хил. лв.;

- Лот 38 - ІІ-56 Брезово-Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 – 5 514 хил. лв.;

- Лот 44  - III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел  от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,0329 км, област Добрич – 10 321 хил. лв.;

- II-13 Лот 47- Рехабилитация и реконструкция - границата Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486 – 5 919 хил. лв.;

- Лот 51 - III-302  Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново" – 8 672 хил. лв.;

- Лот 54  - III-202Граница Русе - Опака от км 38+365 до км 52+553, област Търговище" – 7 395 хил. лв.;

- Лот 59 -III-7602 -  границата с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915 – 6 215 хил. лв.;

- Лот 60 III-7602   границата с ОПУ Хасково - Г. Манастир -Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол – 7 884 хил. лв.;

- ОП „Трансгранично сътрудничество”

- II-86 Чепеларе-Соколовци от км 80+200 до км 94+240; Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдещи (АссеssNet) 1. Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда -Младиново - Свиленград от км 157+800 до км 187+300 – 8 215 хил. лв.;

4.3.5. Отчет на изпълнението на прокетите изпълнявани от НК „Стратегически инфраструктурни проекти“

За периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. Компанията е изпълнила дейностите утвърдени в Годишния план съгласно изискванията на чл. 28е, ал. 11, т. 3 от Закона за пътищата за реализация на проектите. НКСИП е администрация с автономен бюджет, финансирането се осъществява от държавния бюджет чрез трансферни взаимоотношения през бюджета на МРРБ за текущи разходи, персонал, капиталови разходи и чрез ОП „Транспорт“ (ОПТ) за подготовка и реализация на инфраструктурни проекти. За финансиране на разходите по изпълнението на договори по проекти от ОПТ, компанията използва циклично и схемата за авансово финансиране по реда на ДДС 6/2011 г. за осигуряване на текуща ликвидност.

Текущо за изпълнението на Годишния план по бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, през бюджета на компанията са извършени ведомствени разходи в размер 1 225 хил. лв. и администрирани разходи по сметки за средства от ЕС и чужди средства за 
3 113 хил. лв. по следните проекти:

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на aвтомагистрала Хемус“

Трасето на автомагистрала „Хемус“ се намира в Северна България и е в посока запад-изток. Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Към декември 2014 г. в експлоатация са участъците София - Ябланица и Белокопитово- Варна, с обща дължина около 200 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.

Изграждането на участъка Ябланица - Белокопитово се определя като национален приоритет впътния сектор. През годините е имало множество предварителни проучвания и особено през 80-90 години на ХХ век са обсъждани много варианти на трасе. С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта, а строителството на автомагистралата е приоритет и ще се финансира по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ през програмния период 2014-2020 г.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта, е 5 246 400 лв, със срок на изпълнение 30.06.2015 г. Финансовото изпълнение към 31.12.2014 г. е в размер на 875 хил. лв. и 773 хил. лв. за 2014 г., като физическото изпълнение на проекта към  31.12.2014 г. и на договора за БФП е приблизително 48 %.

През отчетния период по проект „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ са изпълнявани договори с обща стойност на ангажимента за 3 755 хил. лв. по дейности както следва:

Дейност 1: Предпроектни проучвания

Дейност 2: Изготвяне на идеен проект

Дейност 3: Изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ

Дейност 4: Предварителни археологически проучвания.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на Лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“

Трасето е част от приоритетен проект № 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и основната цел на проекта, като част от трансевропейски коридор №4 в участъка София - Кулата – Солун, е да осигури пряк маршрут през България към Егейско море. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от около 62 км, разделена на три подучастъка. Очакваната стойност при вариант без тунел от Крупник до Кресна е в размер на 1 040 млн. лв. или 1 500 млн. лв. с тунелно решение.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 7 776 928 лв. със срок на изпълнение 31.08.2015 г. Финансовото изпълнение към 31.12.2014 г. е в размер 
на 2 239 хил. лв. и за 2014 г. - 1 460 хил. лв. Физическото изпълнение на проекта за отчетния период (01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.) е 24 %. От началото на изпълнението на проекта, физическото изпълнение е 40 %.

През отчетния период са изпълнявани договори с обща стойност на ангажимента за 6 310 хил.лв. по дейности както следва:

- Дейност 1 ”Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

- Поддейност 1.1.  „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“ и подготовка на формуляр за кандидатстване”

- Поддейност 1.2. „Одит на пътна безопасност на идейния проект за Лот 3 на АМ „Струма“ за част „Пътна“ и част „Тунели“

- Поддейност 1.3. „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имотите, необходими за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3”

- Поддейност 1.4„Изработване на вариантно решение за Лот 3 на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле”

- Поддейност 1.5. „Извършване на предварителни инженерно-геоложки проучвания за АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле”

- Поддейност 1.6. „Изготвяне на екологичен анализ на вариантното решение на Лот 3 на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле”

- Дейност 2	„Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

- Дейност 3	„Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

- Дейност 4	„Геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

- Дейност 5	„Предварителни археоложки проучвания за автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

- Дейност 6	„Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животински видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“

- Дейност 7	„Мониторинг на трафика на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“.

- Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“

След проведена международна ограничена тръжна процедура от ЕИБ в края на м. юни 2013 г. беше определен изпълнител на консултантските услуги. От началото на м. юли 2013 г. съветникът започна работа в офиса на компанията, като в съответствие с графика беше представен встъпителен доклад и месечни доклади, както и проведени серия от обучения за служителите на компанията. През м. юни 2014 г. договорът беше удължен с 12 месеца.

През 2014 г. съветникът съдейства при подготовката на:

- Специални договорни условия по FIDIC Жълта книга;

- Изисквания на Възложителя и технически спецификации за строителство;

- Задание за супервизия на строителни работи за пътни проекти.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 1 349 600 лв., със срок на изпълнение 30.09.2015 г. Финансовото изпълнение към 31.12.2014 г. е в размер на 820 хил. лв. Общо, въз основа на изпълнените индикатори, процентът на физическото изпълнение за периода и към 31.12.2014 г. е 49.3 %.

Настоящият отчет е изготвен при условията на БЮ №4/01.07.2014 г. на Министерство на финансите за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет за изпълнението на програмните бюджети за 2014 г. от ПРБ и съгласно писмо изх. № 03-04-64/13.01.2015 г. на Главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Отчетът е съобразен и изготвен на база консолидирани данни за четвърто тримесечие 31.12.2014 г., които НКСИП е изготвил и представил в Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Сметна палата, по реда на чл.133, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Същият е качен на интернет страницата на компанията на адрес: www.ncsip.

4.3.6. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | бр. | 3 | 1 |
| 2. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 1 | 5 |
| 4. Изпълнена корекция на брегове на реки | м | 300 | 0 |
| 5. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 20,89 | 15,127 |
| 6. Извършен основен ремонт и реконструкция на пътни платна | км | 2,03 | 0 |
| 7. Ремонт на малки съоръжения | бр. | 6 | 0 |
| 8. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/; | Км/км2 | 0.18203 | 0.18063 |
| 9. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа; | Км | 714.8 | 605.2 |
| 10. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци; | Км | 133.0 | 143.0 |
| 11. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”; | Хил. лева | 4 126 | 4 362 |
| 12. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”; | Брой | 2 | 2 |
| 13. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения; | Обследвани Км Брой съоръжения | 5 500 80 | 5 376 89 |
| 14. Интензивност на автомобилно движение; | Обследвани Км | 1 175 | 1 175 |
| 15. Качество на строително - ремонтните работи и вложените материали. | Брой обследвани показатели | 2 500 | 3 178 |

Заб. Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на пътните отсечки, предложени от общинските админисрации, които са одобрени и включени в допълнение или изменение списъка на общинските пътища.

Показатели „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“, „Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“, „Ремонт на малки съоръжения“, „Ремонт на големи съоръжения“ са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, Доклади, Публични събития, форуми и  информационни кампании.

4.3.7. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Заложените показатели  „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“, „Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“, „Ремонт на малки съоръжения“ за изпълнение на програмата не са достигнати, поради независещи от дирекцията причини, а именно  недостатъчен бюджетен ресурс, предоставено на общинските администрации финансиране от фондовете на ЕС и възникнали непредвидени разходи.

- Намаленият лимит на капиталови разходи оказа въздействие за непостигане стойността на показателя „Ремонт на малки съоръжения“. Изпълнението на възникналите непредвидени разходи отложи процедурата по въвеждане в експлоатацията на  Обект „Рехабилитация на път Дрангово – мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030“ с показател „ Извършен основен ремонт и реконструкция на пътни платна“. Непостигане на стойността на показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ и неизпълнението на показателят „Изпълнена корекция на брегове на реки“ е резултат от необходимостта от съгласуване на местоположението за изпълнението на СМР с община Мадан и община Сливен.

4.3.8. Отговорност за изпълнението на програмата  - Агенция „Пътна инфраструктура”, НК”СИП”,  Дирекция  „Благоустройство и геозащита”.

- Преглед на изпълнението на програма 4 “Устройствени планове, геозащита, водоснабдяване и канализация ”

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

- Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и за дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България;

- Контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони.

През 2014 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като са извършени превантивни геозащитни мерки, разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси.

През отчетния период, усилията бяха насочени основно за извършване на превантивни дейности (мониторинг на свлачищните процеси и на изградени противосвлачищни съоръжения, изграждане или възстановяване на контролно-измервателна системи в свлачищни райони за следене на деформациите, проекто-проучвателни работи, нанасяне на данни в регистъра на свлачищата и др.). Предприети са мерки и действия (в това число за извършен трансфер на финансови средства, възложено аварийно инженерно-геоложко проучване с финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерско съвет) за ограничаване на риска от разрастване на свлачищни процеси в гр. Оряхово.

Извършен е ефективен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван определен ред при издаване на предварителни разрешения за строителство в тези райони, даден в указания на министъра на регионалното развитие.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и контрол на строителството в свлачищни райони. В изпълнение на първата оперативна цел, бяха  извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище в гр. Оряхово”. Бяха предоставени целеви средства на община Оряхово от републиканския бюджет за превантивни дейности и мерки за отстраняване на повреди по водопонизителната система на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово. Проведено е инженерно-геоложко проучване за свлачището на склона под водоем „Средна зона“ от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово. Стартирана е процедура за провеждане на обществена поръчка за възлагане на техническа експертиза за извършените строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово. През отчетния период беше въведен в експлоатация обект „Отводняване на дъждовни води на с. Панаретовци“, община Сливен („Отводняване на с. Панаретовци“, община Сливен) и бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Възстановяване на брега на река Дунав при гробищен парк в с. Ряхово”, община Сливо поле. Приключени са съдебните дела за обект „Укрепване брега на р. Дунав в района на градската част на гр. Лом“ и са разплатени дължимите финансови средства за изпълнени строително-монтажни работи.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Превантивни геозащитни мерки

- Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

- Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

- Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 13 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението на 10 от тях. Сключените договори са, както следва:

- 6 договора за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2014 г. към Рамкови споразумения за 5-годишен период с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник);

- 1 договор за изработване на методика за геоложкия риск (в изпълнение на предварителните условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. към Споразумението за партньорство);

- 1 договор за изработване на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. (в изпълнение на препоръките от Сметна палата във връзка с извършен одит);

- 1 договор за изграждане на допълнителна контролно-измервателна система на свлачища в кв. „Ораново“, гр. Симитли;

- 1 договор за изработване на инженерно-геоложко проучване за свлачища с рег. № 06.5402.02.23 на склона под водоем „Средна зона“ от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово.

Стартираната обществена поръчка за изработване на Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“ е прекратена. За стартираните през 2014 г. обществени поръчки за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла и за разработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони предстои да бъдат сключени договори през 2015 г.

Извършени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 1 099 833 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 1 455 бр. инженерно-геоложки обследвания, хидрогеоложки, инклинометрични и геодезически измервания  на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Балчик, Каварна, Долни Чифлик, Бургас, Несебър, Поморие, Котел, Сливен, Твърдица, Малко Търново, Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Никопол, Червен бряг, Свищов, Велико Търново, Габрово, Севлиево, Столична община – Район „Банкя“, „Панчарево“, Гоце Делчев, Сандански, Сатовча, Симитли, Дупница, Кочериново, Белово, Ковачевци, Перник, Трън, Куклен, Родопи, Доспат, Неделино, Етрополе, Своге.

- 159 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 60 общини;

- 4 бр. изградени/възстановени контролно-измервателни системи в свлачища в общини Балчик и Симитли;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;

- завършено и предадено геодезическо заснемане на свлачища между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с. Осеново, община Аксаково и прилежащите им брегоукрепителни съоръжения;

- завършени и предадени предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“, община Шабла;

- завършено изпълнението на предварителни (прединвестиционни) проучвания на обект „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”;

- завършена и предадена Методика за оценка на геоложкия риск;

- завършена и предадена Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

- завършено и предадено инженерно-геоложко проучване за свлачище с рег. № 06.402.02.23 на склона под водоем „Средна зона“ от водоснобдителната мрежа на гр. Оряхово.

- Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През отчетния период е осъществен контрол на постъпили 115 бр. инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 50 бр. предварителни разрешения за ново строителство/изследване условията за узаконяване на сгради и съоръжения в свлачищни райони;

- 20 бр. предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 45 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

През отчетния период този продукт е реализиран с финансови средства от републиканския бюджет на стойност 977 701 лв.

- Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“ и обектът беше въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1134/28.07.2014 г. на ДНСК.

- Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Възстановяване на брега на река Дунав при гробищен парк в с. Ряхово”, община Сливо поле, като беше продължена процедурата за изключване на поземлени имоти, които попадат в горски територии. Предстои въвеждането в експлоатацията на обекта през 2015 г.

- Продължи работата по изграждане на обект „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап, като бяха доизградени пилотно-анкерни укрепителни конструкции на обекта и започна довършването на отводнителната система. След възникване на проблеми с довършване на обекта, установени на място, беше стартирана процедура по ЗОП за извършване на техническа експертиза на изградените съоръжения. Бяха предоставени целеви средства на община Оряхово от републиканския бюджет за превантивни дейности и мерки за отстраняване на повреди по водопонизителната система на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово.

- За обект „Укрепване брега на р. Дунав в района на градската част на гр. Лом“  - обектът е въведен в експлоатация.

- Други дейности и постигнати резултати

Оценени 1755 регистрирани свлачища по одобрена методика за приоритизиране на свлачищата, съставен списък за финансиране по оперативна ос „Превенция на риска“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., впоследствие преместена в Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Съставен списък от 49 свлачища за финансиране, подредени по низходящ ред. Проведени срещи за обсъждане с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за уточняване на конкретни мерки и дейности, обекти и процедури за финансиране.

Предприети бяха действия по изпълнение на всички препоръки от одитен доклад за извършен одит от Сметна палата на „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” в МРРБ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г., отчетено от Сметна палата при извършена проверка през м. февруари 2014 г.

През отчетния период беше проведена процедура за изписване от баланса на МРРБ на обекти „Укрепване свлачище сп. „Писател“, път ІV-90023 „Златни пясъци“ – Варна, „Укрепване свлачище с рег. № 06.5402.02.17.01“, гр. Оряхово – инженерно-геоложко проучване,  „Укрепване свлачище с рег. № 05.7263.09“, с. Толовица, община Макреш – инженерно-геоложко проучване, „Брегоукрепване на района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ – работен проект и оценка за съответствието, „Отводняване на с. Трапоклово“, община Сливен, „Укрепване на алейна връзка, КК „Златни пясъци“, х-л Берлин“, гр. Варна, „Укрепване свлачище на кв. „Ораново“, гр. Симитли, „Укрепване свлачище на път Огняново – с. Голяма Раковица“, община Елин Пелин – ИГП и ППП, „Укрепване свлачище в с. Игнатица“, община Мездра – ИГП и ТП, „Укрепване свлачище ул. „Отец Паисий“ – гр. Шумен – ИГП, „Укрепване свлачище SHU1180, кв. „Дивдядово“ – геод. снимка, ИГП и обща укрепитлена схема, „Укрепване свлачище на път с. Кочан – с. Ваклиново“, община Сатовча – ИГП и ТП, „Укрепване свлачище на път с. Кочан – с. Жижево“, община Сатовча – ИГП и ТП, „Укрепване на свлачище между ул. „Хр. Ботев“ и ул. „С. Румянцев“, с. Горни Вадин, община Оряхово – РП, „Отводняване на дъждовни води, с. Панаретовци“, община Сливен, „Укрепване на свлачище и брегоукрепване северен бряг на гр. Несебър – нов град“, „Укрепване на свлачище водопровод Ф 820, кв. „Дивдядово“, община Шумен, „Подпорни стени, ул. „Тополите, с. Владая, гр. София – Район Витоша, „Възстановяване на брегоукрепителна стена Силистра – градска част“.

- Разработване на политика за управление на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове

1.Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014г.);

2.Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им (обн., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014г.);

3. Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2014г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 106 от 23.12.2014г.);

4.Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 2 от 09.01.2015г.);

5.Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове ( обнародвана в ДВ, бр. 11 от 10.02.2015г.).

6. Наредба за строителството в горите и земите от горския фонд.

7. Наредба за устройството и безопасността на детските площадки.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, две заседания;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, две заседания;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията и устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в НЕСУТРП - 50 бр.;

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общ брой обработени   преписки – около 4144 бр.

- Възлагане на устройствени схеми и планове по Плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2014 г., одобрен от заместник-министъра на регионалното развитие:

Отчетено е следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите):

- Изменение на Общия устройствен план на община  Приморско, нанасяне на зони „А” и „Б” по ЗУЧК (преходна 2012-2014 г.), в процедура по ЗООС и ЗБР;

- Общ устройствен план(ОУП) на община Шабла (преходна 2008-2014 г.), в процедура по ЗООС и ЗБР;

- Проект за ОУП на община Балчик - завършен окончателен проект. ОУП и ЕО са внесени преработени в МОСВ, което издава положително становище по тях, Предстои внасяне в НЕСУТРП.

- Проект за ОУП на община Каварна - проведено е повторно възлагане  на проекта с процедура по ЗОП,   с начало 2014г. и краен срок 2015г. През м. декември 2014г. е предаден завършеният предварителен проект, в процедура по ЗОЗЗ.

- Проект за изменение на Общия устройствен план на община Царево - проектът е обект на обществена поръчка, възложена с Решение № РД-02-14-231/24.03.2014г., чието възлагане е прекратено с Решение №664/27.05.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  поради обжалване. Понастоящем е открита нова процедура по ЗОП.

- Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива:

Издадени са 39 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения и 5 бр. разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в това число за:

Обекти на енергетиката – Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 kV „Марица Изток“ – п/ст „Неа Санта“ (Гърция), до българо-гръцката граница;  ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV от подстанция „Сунгурларе“, община Сунгурларе, област Бургас до възлова станция в ПИ 0430045, м. „Червенката“, с. Мокрен, община Котел, област Сливен за електрозахранване на Военен учебен полигон Ново село; ПУП-ПП за обект „ВЛ 110 kV п/ст“Марек“ – п/ст „Самоков“ – разширение на сервитутната зона.

Обекти на транспортната инфраструктура - ПУП-ПП за обект Автомагистрала (АМ) „Струма“ Лот 3.3 ,  Лот 3.1, ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“, „АМ „Люлин”, Път І-5 „Обходен път на гр. Кърджали“, „Път II-62 „Дупница – Самоков“, участък допълнителна лента за движение; Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ГП „Маказа“; ПУП-ПП за териториите необходими за изграждане на пътни надлези по трасето на ж.п. участък Септември-Пловдив; ПУП-ПП „Ж. п. линия София – Пловдив в ж.п. участък София – Елин Пелин“; Изменение на действащ генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“; ПУП-план за регулация и застрояване и парцеларен план за рибарско пристанище м „Рибарско селище“(бивше „Ченгене скеле“) гр. Бургас и др.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията:

Проведени са общо 45 бр. заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, на които са разгледани 50 бр. проекти за ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и техните изменения за следните по-значими обекти в правомощията на министъра:

Обекти на транспортната инфраструктура

Пътна инфраструктура –  Път Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“; АМ „Марица „Оризово – Кап. Андреево“ - „Селскостопански пътища и напоителни полета; АМ „Струма“ Лот 1,2 и ЛОТ4, „Пътни връзки Петрич – Кулата и Кулата – Петрич при пресичане на път III-198 „Петрич-Златарево“ с АМ „Струма“, Участъци от Път І-8 „Калотина - СОП“, Път II-18 „СОП“, „Път I-7 „Силистра - Шумен“, Път II-53 „Ямбол-Средец“ - обходен път,   Път III-5004 „Обход на град Габрово“ и др.

Железопътна инфраструктура - „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Димитровград – Свиленград“ – реконструкция на съществуващи въздушни линии, „Тягова подстанция Симеоновград“ и др.

Пристанищна инфраструктура - „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадъчни води“ – морска част; „Дълбокоморско заустване от ПСОВ –Поморие“;

Обекти на енергетиката -  „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България” – за част от общата дължина на газопровода на територията на области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Разград, Варна и за част от крайбрежната плажна ивица  и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на Република България до границата с Изключителна икономическа зона в Черно море; „Междусистемна газова връзка Гърция – България“; „Преносни газопроводи високо налягане с автоматична газорегулираща станция (АГРС) от подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово; „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра“ и др.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са и са влезли в сила 39 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които :

„Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република  България“, „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, участъци от АМ „Струма“ Лот 3, 4, Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път”, пътища от републиканската пътна мрежа и др.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие:

Съгласно правомощията по Закона за устройство на територията са одобрени 86 бр. инвестиционни проекта и са издадени 86 бр. разрешения и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

Пътна инфраструктура – Участъци от АМ „Струма” ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград”   ЛОТ 4, в участъка „Сандански–Кулата”; АМ Черно Море-Рехабилитация на виадукт Звездица; Път I-4 „Търговище – Белокопитово”; Път I-1  Обходен път  на гр. Монтана;

Обекти на енергетиката – Преносен газопровод „Южен поток“ - Приемен терминал „Паша Дере“ и компресорна станция Варна, Път към приемен терминал и КС; „ТЕЦ „Марица Изток 2“ - Стопанство за инструментален въздух в цех „Котлен”, част 700 МВ, „Повишаване мощността на парна турбина на блок 7, Въгледробилка II-ра степен; „Контур Глобал Марица Изток 3“ - Изграждане на връщащ тръбопровод от Сгуроотвал „Искрица” към ПСИВ и укрепване на бреговете на р. Соколица – ЛОТ1 и ЛОТ2; АЕЦ „Козлодуй“ - Подмяна на тръбопроводи за сгъстен въздух от компресорно отделение (КО) до химводоочистка (ХВО), Проект 5b – Съоръжение за третиране и координиране на твърди радиоактивни отпадъци, Сеизмично укрепване на сградата на Спецкорпус – 2, Компресорна станция за изпитания на херметичните обеми на 5-ти и 6-ти блок; „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД - ВЛ 110 кV подстанция Марек – подстанция Самоков, участък от стълб № 70=76 до стълб № 123; Ремонт на ВЛ 110 kV „Цар Самуил” в участъка от стълб № 51 до подстанция Тутракан и др.;

Ж.п. инфраструктура – Участъци от Фази 3 и 4 на обект “Реконструкцията на ж.п.линия по еврокоридори ІV и ІХ „Пловдив- Свиленград” - Гара Димитровград, Тягова подстанция Симеоновград; ЖП линия 4 – Русе – Горна Оряховица – Дъбово, междугарие Плачковци – Кръстец – реконструкция; Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив и др.

Летища – Летище София - „Разширение на перона източно от пътека за рулиране „K“ за пътнически самолети, в т. ч. и разширение на антиобледенителна площадка изток, „Нова пътека за рулиране в източния край на писта за излитане и кацане, Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D“ и „E“, Разширение на перона северно от пътека за рулиране J за бизнес авиация, Периметров път южно от северния перон на летищен комплекс – София и др.;

Пристанищна инфраструктура - Обект „Зона за обслужване на яхти“ – „Марина Порт Бургас“ в терминал „Бургас-Изток 1“, халета на „Яхт Клуб – Порт Бургас, Яхт Клуб - Черноморец“ и хале-работилница на Яхт Клуб - „Пристанище Бургас“ ЕАД; Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие; Сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна; Дълбоководно заустване от ПСОВ –Поморие;

- Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра

Регистрирани са  76 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Брой водоснабдителни и канализационни обекти въведени в експлоатация | Брой | 2 | 11 |
| Брой водоснабдителни и канализационни обекти въведени в експлоатация, финансирани от ПМС № 19/07.02.2014 г. | Брой | 15 | 15 |
| Реформа в отрасъл „ВиК“ | Брой | 1 | В процес на реализация |
| Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 -2023 г. | Брой | 1 | Изпълнено – приета от МС на 07.05.2014 г. |
| Изготвени и одобрени регионални генерални планове и генерални планове за ВиК. | Брой | 51 | Изпълнено |
| Режимни изследвания на свлачища | Брой | 1 000 | 1 455 |
| Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | Брой | 3 | 4 |
| Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 11 |
| Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | Брой./% | 3 | 1 |
| Брегоукрепване | м` | 0 | 0 |
| Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| Становища – консултантски услуги | Брой | съгласно постъпили искания | 159 |
| Поддръжка на изградени съоръжения | Брой | 33 | 34 |
| Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | съгласно постъпили искания | 115 |
| Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове | Брой | 2 | 1 |
| Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 52 | 52 |
| Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 90 |
| Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 50 | 50 |
| Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 33 | 33 |
| Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 39 | 39 |
| Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 86 | 86 |
| Издадени разрешения за строеж | Брой | 86 | 86 |
| Регистрирани технически паспорти | Брой | 76 | 76 |
| Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | Съобразно постъпили запитвания | 2244 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

- Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- „Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.

- „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Решение № 269 от 07.05.2014 г. на Министерския съвет, Протоколи от Технически експертни съвети, разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

4.4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Неизпълнение на инвестиционните проекти, поради недостатъчен лимит, отпуснат за извършване на разходи по поети нови задължения, определени със закона за бюджета за 2014 година.

- Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.

- Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.

- Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.

- Факторите и причините, оказали въздействие върху непълно постигане на поставените цели по отношение на изградени съоръжения, са свързани с проблеми със строителя, възникнали при изпълнение на обекта, за което са предприети действия за възлагане на експертиза за установяване на действително извършените видове работи.

4.4.5. Отговорност за изпълнение на програмата - Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „ВиК“ и дирекция  “Устройство на територията и национални експертизи”.

4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 810 272 | 874 529 | 910 224 |
|  | Персонал | 769 272 | 843 529 | 818 981 |
|  | Издръжка | 41 000 | 31 000 | 91 243 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 810 272 | 874 529 | 910 224 |
|  | Персонал | 769 272 | 843 529 | 818 981 |
|  | Издръжка | 41 000 | 31 000 | 91 243 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 6 001 251 | 19 763 810 | 19 513 018 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 263 000 | 263 000 | 74 700 |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 600 000 | 996 576 | 810 883 |
|  | Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти | 5 138 251 | 12 576 066 | 12 576 066 |
|  | Други |  | 5 928 168 | 6 051 369 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 6 299 753 |
|  | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 1 041 851 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  | 4 093 669 |
|  | Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  | 1 164 233 |
|  | Оперативна програма "Техническа помощ" |  |  |  |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  |  |
|  | Други международни програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 6 001 251 | 19 763 810 | 25 812 771 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 6 811 523 | 20 638 339 | 20 423 242 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 6 811 523 | 20 638 339 | 26 722 995 |
|  | Численост на щатния персонал | 34 | 36 | 34 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Проект „Развитие на общинска инфраструктура“ (ПРОИ), финансиран чрез държавен инвестиционен заем (ДИЗ) от Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от държавния бюджет. За отчетния период по проекта е разплатена сума в размер на 11 633 345 лв., представляваща 9 229 843 лв. от заема и 2 403 502 лв. национално съфинансиране.

На 23.04.2014 г. от МРРБ е внесен в Министерски съвет за разглеждане комплект документи за преструктуриране и удължаване срока на Заемното споразумение с МБВР до 31.12.2017 г. След провеждането на необходимите процедури, Изменението на Заемното споразумение е ратифицирано от Народното събрание и влезе в сила на 09.12.2014 г.

Компонент 1: Подпомагане на изпълнението на проекта, във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на площадките, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа; изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания; строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

Компонент 2: Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК:

В рамките на този компонент са изготвени 51 РГП за територията на цялата страна, за които са проведени всички необходими процедури, предвидени в действащия към момента Закон за водите (ЗВ) - съгласуване на РГП от областните съвети за развитие, басейновите дирекции и министерство на околната среда и водите (МОСВ), приемане на РГП от Асоциациите по ВиК и от общинските съвети. В изпълнение на разпоредбите на ЗВ своевременно са инициирани и представени в МОСВ и всички изисквани документи за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка. През м. януари и м. март 2014 г. бяха проведени три технически експертни съвети, с което завърши приемането на РГП от МРРБ. Компонентът е завършен успешно.

Компонент 3: Строителство и рехабилитация на язовири:

- Проект за завършване на язовир „Пловдивци“, включвайки прилежащата Пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ):

На 6 юни 2014 г. е издадено разрешение за строеж на язовир „Пловдивци“ и Пречиствателна станция за питейна вода.  Проведена  е процедурата за избор на изпълнител на строителството на яз. „Пловдивци“ и ПСПВ. Договорът за строителство на язовир Пловдивци и ПСПВ е сключен на 9.12.2014 г. с Консорциум „Пловдивци“, на стойност 47 399 722,78 лева.

- Проект за завършване на язовир „Луда Яна“, включвайки прилежащата ПСПВ:

На 28.02.2014 г. е обявена процедура за предварителен подбор за избор на изпълнител за строителството на яз. „Луда Яна“. Първият етап на процедурата е завършен и е изготвена къса листа с потенциалните изпълнители на строителството.Техническият проект и тръжните документи за яз. „Луда Яна“ са изготвени и приети от Технически експертен съвет на 09.12.2014 г. Изготвените Подробни устройствени планове (ПУП) - парцеларни планове на съпътстващата инфраструктура за яз. „Луда Яна“ са в процес на съгласуване със заинтересованите институции и експлоатационни дружества. Изготвени са оценки на имотите, засегнати от язовирното езеро и санитарно-охранителната зона. Подготвя се процедурата по отчуждаване. Избран е изпълнител на технически контрол по част „Конструктивна“ и „Хидротехнически съоръжения“ за яз. „Луда Яна“ и яз. „Студена“.

- Проект за рехабилитация на язовир „Студена“:

Техническият проект за рехабилитация на язовир „Студена“ е изготвен и приет от технически експертен съвет (ТЕС) на 08.12.2014 г. Разработени са тръжните документи за строителство. След проведена процедура по ЗОП е избран изпълнител за осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна“ на техническия проект, работните чертежи и детайли на проекта за рехабилитация на язовир „Студена“ и на 24.10.2014 г. е сключен договор. Назначена е комисия, която е направила предварителна квалификация на 18 броя оферти и през м. октомври 2014 г. е съставена къса листа за супервизия (строителен надзор и Инженер) на обекта, за което е изготвен доклад, одобрен от Световна банка.  На 24 ноември 2014 г. е обявена процедурата за избор на изпълнител на рехабилитацията на яз. „Студена“ - с предварителна квалификация на участниците.

- Проект за завършване на язовир „Нейковци“:

На 18.03.2014 г. е подписан договор за обследване на строителната площадка, изготвяне технически проект и тръжни документи за яз. „Нейковци“.  Идейният проект за яз. „Нейковци“ е изготвен и приет от Технически екскпертен съвет на 19.12.2014 г.

- Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) съгласно договор за Безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-5111328-C001 от 20.06.2012 г.

Основните дейности на проекта са 12 и изпълнението е, както следва:

Дейност 1 – Изготвяне на подзаконови нормативни актове, съгласно Закона за водите (ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ).

През 2014 г. е извършено следното:

- Проведени са 25 бр. работни срещи с представители на Асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК оператори (ВиКО) за извършване на анализ на документите и коментиране на възникнали въпроси, във връзка с разработените в рамките на проекта работни варианти на Правилник за дейността на асоциациите по ВиК и проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;

- Изготвени са 20 бр. правни становища относно: (i) предоставяне на активите на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД град Кубрат за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД-Разград; (ii) предоставяне на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Хисаря, изградена със средства от ОПОС 2007-2013 г., за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ЕООД – Пловдив; (iii) преписки, постъпили от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране относно статута на 15 ВиК дружества, регистрирани като ВиК оператори; (iv) договаряне на отношенията между ВиК асоциациите и регионалните ВиК оператори в областите Перник, Пловдив и Разград при случаи на поетапно предаване на активи.

Дейност 2 – Разработване на стратегия на отрасъл водоснабдяване и канализация:

- С решение № 269 на Министерския съвет от 07.05.2014 г. е приета  Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. Подписано е Изменение на Споразумението на 23.06.2014 г. за удължаване на срока на изпълнението му до 20.05.2014 г., като същото е ратифицирано със Закон от 43-тото Народно събрание на 27.11.2014 г.  Уточнен е и обхватът на докладите, които ще бъдат разработени в рамките на оставащите резултати 6, 7 и 8 от удълженото Споразумение. Резултат 6 - Доклад относно данъчното и счетоводно третиране на ВиК активите при договорни отношения между собствениците на активите и операторите е предаден на 30.09.2014 г.

Дейност 2А Анализ и изменение на наредби, инструкции и указания касаещи дейността на ДКЕВР (в частта регулиране на отрасъл ВиК), функционален преглед с предложения за организационна промяна и укрепване на капацитета на комисията за осъществяване на правомощията й и прилагане на измененията в регулаторната рамка, съобразени с промените в управлението на отрасъл ВиК и повишаване квалификацията на служителите, в това число чрез провеждане на обучения, семинари, работни срещи и консултации и др. През 2014 г.са изготвени и предадени подробни предложения за изменение на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги (Резултат 1 по Споразумението).

Дейност 2Б  Разработване на Ръководство за избягване на „прекомерни разходи” при постигане на съответствие, съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води, изготвяне на методология за определяне на агломерациите на принципа на достатъчно съсредоточаване на населението и/или стопански дейности, както и разработване на законодателни изменения, с цел предоставяне на широк диапазон от индивидуални системи или други подходящи системи, осигуряващи еднакво равнище на опазване на околната среда. В рамките на 2014 г. са изготвени и предадени Списък с примери на Индивидуални и други подходящи системи, които се използват в страни-членки на ЕС и Ръководство за избягване на прекомерни разходи при постигане на съответствие, съгласно чл.3 от Директива 91/271/ЕИО (Резултат 4 и 5 по Споразумението).

Дейности 2А и 2Б са допълнени в проектното предложение с допълнително споразумение

№ 2 от 27.12.2013 г. към горецитирания договор за БФП. Споразумението за консултантски услуги за изпълнение на Дейност 2А и 2Б е подписано на 4 април 2014 г. и е ратифицирано със закон от 42-то Народното събрание на Република България.

Дейност 3 – Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на АВиК и ВиКО:

- Изготвени са техническо задание, методика за оценка и минимални изисквания за избор на изпълнител за реализиране на информационната система. Поради липса на физическо време за провеждане на тръжни процедури, съгласно действащите разпоредби на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки и качествената реализация на информационната система и наредбата към нея, през м. декември 2014 г. МРРБ е заявило готовност, дейностите за разработване и внедряване на системите и съпътстващите ги подзаконови нормативни актове, да се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

Дейност 4 – Изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет, обучения и от ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата и разработване на документи за един пилотен, регионален ВиК проект.

- Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на „Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ и е сключен договор за реализирането й. Осъществено е пилотно прединвестиционно проучване и е разработен проект на формуляр. Предстои обсъждането им с експерти от инициатива „Джаспърс“ към Европейската комисия и финализирането им през 2015 г., поради забава при одобрението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и липсата на официални инструкции и формуляри за кандидатстване през новия програмен период;

- Разработени са техническо задание и минимални изисквания за стартиране на обществена поръчка с предмет „Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“ и Обособена позиция № 2 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори”, като същата е изпратена за предварително становище в АОП. Обществената поръчка е проведена и са избрани изпълнители. Предстои сключването на 2 бр. договори и реализацията им през 2015 г.

Дейност 5 – Организиране на обучения на представители на МРРБ, АВиК, ВиКО и текущо подпомагане на дейността им:

В периода 1.01.2014 - 31.12.2014 г. са проведени както следва:

- 54 бр. обучения за експерти от АВиК, и 2 бр. работни посещения за експерти от АВиК във ВиК оператора в гр. Констанца, Румъния;

- 60 бр. обучения за експерти от ВиКО, 1-во работно посещение за експерти от ВиКО във ВиК оператора в гр. Прага, Чехия и 2-ро работно посещение за експерти от ВиКО във ВиК оператора в гр. Констанца, Румъния;

- 30 бр. обучения  за експерти от МРРБ и 2 бр. работни посещение за експерти МРРБ във ВиК оператора в гр. Прага, Чехия;

- В рамките на дейността на 30.10.2014 г. е сключен договор за Специализирани консултантски услуги за подпомагане на асоциациите по ВиК и ВиК операторите при актуализиране на списъци на активи и изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи с Обединение „КПМГ, А.Н.Г. и Свеко“.  През м. ноември 2014 г. е предаден Встъпителен доклад и ревизиран график по изпълнението на договора. Същият е удължен до 15.05.2015 г. с допълнително споразумение, подписано на 13.12.2014 г.

Дейност 6 – Изграждане на материално-техническа база на Асоциациите по ВиК:

- Проведени са обществени поръчки за избор на изпълнители за „Изграждане на материално – техническата база на АВиК – доставка на  компютърно оборудване и консумативи за екипа за управление на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” и „Изграждане на материално – техническата база на АВиК – доставка на обзавеждане” и са сключени договори за доставки. Изготвени са документи за предоставяне на оборудването и обзавеждането за безвъзмездно ползване за срок от 5 години от МРРБ на асоциациите по ВиК и е изготвен график за доставката им през м. февруари 2015 г.

Дейност 7 – Създаване на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения и разработка на технически паспорти на язовири за приоритетно питейно водоснабдяване:

- Изготвени са техническо задание, методика за оценка и минимални изисквания за избор на изпълнител за реализиране на информационната система. Поради липса на физическо време за провеждане на тръжни процедури съгласно действащите разпоредби на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки и качествена реализация на информационната система и наредбата към нея, през м. декември 2014 г. МРРБ е заявило готовност дейностите за разработване и внедряване на системите и съпътстващите ги подзаконови нормативни актове да  се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.

- Разработени са и са предадени окончателните варианти на техническите паспорти на 7 бр. язовири за питейно водоснабдяване („Асеновец“, „Боровица“, „Йовковци“, „Среченска бара“, „Камчия“, „Ново Паничарево“ и „Ясна поляна) и е осъществена тяхната регистрация в общините, на чиято територия са разположени и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дейност 8 -  Одит на проекта:

- Изготвени са 11 бр. междинни одитни доклади във връзка с подадени в ОПОС Искания за средства № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 и е подписано допълнително споразумение за удължаване на договора за одит до 20.09.2015 г., във връзка с удължаване на срока за изпълнение на договора за БФП;

Дейност 9 – Организация и управление на проекта:

- Изготвени са 11 доклади за напредъка по проекта към единадесетте броя Искания за средства и 4 бр. тримесечни отчети за изпълнение на проекта.

Дейност 10 – Публичност и информация:

- Проведени са 2 бр. публични събития в рамките на проекта, както следва: на 09.06.2014 г. е проведен семинар с председателите на АВиК на тема "Взаимодействие с асоциациите по ВиК за повишаване на ефективността във ВиК отрасъла" и на 11.06.2014 г. семинар с експерти със счетоводни функции от АВиК, ВиКО, ДКЕВР, МРРБ и МОСВ на тема "Изпълнение на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ за изграждане на административен капацитет на асоциациите по ВиК" и са реализирани 14 бр. публикации, отразяващи изпълнението на проектни дейности.

- Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет

- Проекти, финансирани от Поименните списъци на дирекция „ВиК“

- Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" –  През 2013 строителните дейности по обекта са завършени, с изключение на отклонението за село Мокрен. През отчетния период е избран изпълнител на СМР на VІ етап – отклонението за с. Мокрен. Строителството е завършено. Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за приемане на VІ етап. Разплатените средства през 2014 г. са 161 650 лв.

- Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд. Проектът е разработен през 2013 г. През отчетния период проектът се съгласува с компетентните ведомства. Разплатени са 11 208 лв.

- Възстановяване на надградената стоманобетонова част от язовирната стена на язовир "Хр. Смирненски" - град Габрово с платена сума за 2014 г. 4 608 лв. за встъпителен доклад, изготвен от консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания;

- Реконструкция ВВМ гр. Кърджали – ІІ етап. Извършена е реконструкция на водопроводната мрежа по две улици и на част от довеждащ водопровод за гр. Кърджали. През 2014 г.по проекта са платени 588 957 лв.;

- Реконструкция на канализационен колектор по ул."Екзарх Йосиф" и канализационни клонове по улиците "Дедеагач", "Г. Кондолов" и "Ст. Караджа", гр. Кърджали. Извършена е реконструкция на водопроводна и канализационна инфраструктура по ул. „Екзарх Йосиф", гр. Кърджали, като през2014 г. е платена сумата 925 593 лв;

- Реконструкция ВВМ Мещица, подобект "Напорен резервоар V=500м3 в землището на с. Мещица, община Перник. Изпълнено е строителството на напорния резервоар, Остават за изпълнение през 2015 г. завършителни работи. През 2014 г. е платена сумата 235 396 лв.;

- Проект "Развитие на общинската инфраструктура"- Световна банка, по който през 2014 г. е разплатена сумата 147 011 лв. за технически контрол по част „Конструктивна“ на проектите и такси за тяхното съгласуване;

- През 2014 г., дирекция „ВиК“ трансферира 549 778 лв. към община Кърджали - за изпълнение на част от обект с. Орешица;

През отчетния период са въведени в експлоатация следните обекти, за които са платени 20 201 лв., представляващи 10% от сумите за строителните надзори:

- Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Рударци, община Перник. Подобект: РВМ по ул. „Ропотамо”, ул. „Москва”, ул. „Загорица”, ул. „Бор”, ул. „Столетов”, ул. „Вапцаров”, ул. „Хр.Смирненски”, ул. „Ив.Вазов”, ул. „Добрич”, ул. „Р. Янков” и ул. „Ваташка” на с.Рударци.  Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ПК-2 от 21.01.2014 г.;

- Реконструкция на водопровод от БПС Раней 6 до напорен водоем "Ниска зона", гр.Силистра; Реконструкция напорен водопровод от кладенец Раней 1 към облекчителна шахта в участъка от км 1,500 до ОШ, гр. Силистра. Обектите са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-871 от 04.06.2014 г.;

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Средногорци, община Мадан с Разрешение за ползване № СТ-05-1161 от 01.08.2014 г.;

- Възстановяване на мост при ПС с. Беден, общ. Смолян, с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 2 от 02.04.2014 г. от община Девин;

- Подмяна на съществуващ вътрешен водопровод с PEHD тръби по трасе на ІV-класен път за с.Зорница от км 0+000 до км 5+050, община Смолян с Разрешение за ползване;

- Подмяна на външен стоманен водопровод с PEHD тръби по ф 90 трасе на общински път ІІІ-8641 КК "Пампорово" - гр.Смолян (разклон за Райковски ливади) - местен път за с.Левочево, в участък от км 3+500 до км 4+850, община Смолян. Разрешение за ползване № СП-05-835 от 27.05.2014 г.;

- Изграждане на водопровод с PEHD тръби Ф110 по трасето на общински път ІІІ-8641 в участък от км 3+500 до км 4+850 по път КК "Пампорово" - гр.Смолян (разклон за Райковски ливади) - с. Левочево, община Смолян–Разрешение за ползване № СП-05-835 от 27.05.2014 г;

- Водоснабдяване от м. „Ченгене сарай“ – Долна Митрополия, обл. Плевен / 3 броя бункерни помпени станции, черпателен резервоар 100 куб.м., централна помпена станция, тласкателен водопровод до рез. – 500 куб.м., гравитачен водопровод до РШ за с. Брегаре и с.Ставерци – Разрешение за ползване № 310-05-1102 от 23.07.2014 г.;

- Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и полеви полигон „Ново село“ – 139 км. - Разрешение за ползване № СТ-05-22 от 13.03.2014 г.

- Програма за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места“, финансирана от Публичната инвестиционна програма с ПМС № 19 от 07.02.2014 г.:

Общо, по ПМС № 19 от 07.02.2014 г. през 2014 г. са изпълнени 15 проекти на обща стойност 10 771 806 лева в 14 общини – Асеновград, Аврен, Баните, Гърмен, Завет, Златоград, Камено, Кърджали, Макреш, Никола Козлево,  Омуртаг, Смолян, Харманли и Чепеларе.

- Степента на изпълнение на заложените в програмата цели е и в степента на подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури и съпътстващите дейности за осигуряване условия за изпълнение на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”.

Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:

- „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”- Проведена е процедура по ЗОП и е сключен договор „Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000  до  ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент  “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе” за избор на проектант за идеен проект – ПУП-ПР, работен проект и авторски надзор;

През м. март 2014 г. е подписан договор за проектиране, който включва извършване на допълнителни проучвания на териториалния обхват на проекта и изготвяне на идеен проект- два варианта, ПУП- ПР и работен проект;

През юли 2014 г. проектантът предаде първа версия на идейния проект в два варианта, коментарите на ИАП са отразени и коригираната версия е изпратена на експертите, определени за участие в експертен технически съвет в МРРБ за оценка на проекта и избор на вариант. Експертният съвет единодушно избира Вариант І на идейния проект за основа за изготвяне на ПУП-ПР и работен проект. Препоръките на експертния технически съвет са отразени от Проектанта в окончателната версия на идеен проект, предадена през декември 2014 г.;

Приключила е тръжната процедура по правилата на KfW за избор на Консултант, който ще изпълнява функцията на Инженер по ФИДИК и строителен надзор по ЗУТ. През 2014 г. по Компонент 1 от държавния бюджет са разплатени 104 700 лв.

- „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра” - Работният проект е окомплектован и съгласуван от банка KfW .  На 10.05.2014 г. е издадено разрешение за строеж. Тръжната документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи е изготвена и е условно одобрена от банка KfW.

  - „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

Работният проект е окомплектован и съгласуван от банка KfW . Процедира се вписване в кадастралната карта на гр. Бургас за издаване на разрешение за строеж. Тръжната документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи е готова. Изготвен е проект за скица и искане за изменение на кадастралната карта на град Поморие и определяне на идентификатор на ново обособения имот за обекта с влезлия в сила парцеларен план. През 2014 г. по Компонент 3, от държавния бюджет е платено 1 392 лв.

- Дирекция „ВиК“ управлява двата заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съфинансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”,  „Изграждане на 284 жилища за ромското население в кварталите Столипиново и Шекер махала на град Пловдив” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“. През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

### Преглед на изпълнението на програма 5 “Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Стратегически цели

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и държавни предприятия с цел предоставяне на  по-качествени стоки и услуги на потребителите.

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;

- актуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за изключителна държавна собственост и водене на регистър за обектите, респ. имотите – изключителна държавна собственост – повишаване ефективността при актуване на обектите, респ. имотите – изключителна държавна собственост и воденето на регистър за тях.

Оперативни цели

- „Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, «Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г. Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.

През 2014 г. дейностите по изпълнение на програмата са осигурили предпоставки за ефективно функциониране на търговските дружествата от системата на МРРБ. Отчетено е снижаване на общия размер на задълженията, при минимално нарастване размера на вземанията. Близки спрямо заложените в бюджетната прогноза за 2014 г. са и резултатите по показателя общ размер на съвкупната балансова печалба от търговските дружества с над 50% държавно участие. По отношение на съвкупната загуба е отчетено влошаване, дължащо се на незадоволително функциониране на няколко търговски дружества, за едно от които е поискано от съда да бъде обявено в несъстоятелност. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции са ограничили загубата при тези търговски субекти отчитащи балансова загуба.

През отчетния период е осигурена непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; недопускане на фалит на търговски субекти; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост и динамиката на минималната и средната работна заплата по дейности и сектори;  следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

- Участие в реформата в сектор „Води”.

През 2014 г. редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРРБ свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ е Законът за водите, като са заложени и следните специфичните цели:

- Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.

- Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.

- Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони

През 2014 г. в резултат на дейностите по програмата са постигнати следните резултати по отношение на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“:

Приет е Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), (обн. ДВ, бр.103 от 29.11.2013 г. В §9 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗВ са разписаните компетенции на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно изискванията и сроковете които се предявяват към В и К операторите, общините и Областните управители за предоставяне на информацията за В и К системите и съоръженията, които по смисъла на ЗВ са ПДС и ПОС. Създадена е организация за изпълнение на реформата в сектор „Води“. Изготвена е „пътна карта“ и подробни инструкции до участниците в процеса, които са уведомени с писма на министъра на РР за информацията и документацията, която трябва да представят в МРРБ за изпълнение изискванията на §9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ. Разписан е и начинът за представяне на списъците на В и К системите и съоръженията и за съгласуване на протоколите за разпределение на собствеността между държавата и общините на съответната обособена територия на действие на функциониращите В и К оператори, във връзка с отписване на тези активи от баланса на В и К операторите.

Представители от дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия, взеха участие при изготвянето на:

- Стратегията за развитието на водоснабдяването и канализацията; включваща: Преглед на публичните разходи, Стратегически финансов план и Преглед на регулацията във В и К отрасъла.

- Проекта на Наредба за изискванията към ВиК операторите и квалификация на техния персонал;

- Приет е Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК.

- Приети са списъците на В и К системите и съоръженията, ПДС и ПОС по смисъла на ЗВ, изготвени са и са изпратени за подпис до всички общини в РБ протоколите за разпределение на собствеността на публичната водоснабдителна и канализационна инфраструктура между държавата и общините.

Като ползи и ефект за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси да се превърнат във В и К оператори. Осигуряват се възможности за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, възможност за конкурентен подбор и пазарен принцип при избор на В и К оператор за съответната обособена територия, нарастване ролята на местните власти в управлението на дружествата по отношение на качеството на услугите и инвестиционния процес.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ и държавните предприятия и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция «ТД и ДП» свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образ ци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РР като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия.

- Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

 Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;

 Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

 Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРРБ;

 Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

- Изпълнение през 2014 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор «Води» и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл «Водоснабдяване и канализация» произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие, съгласно Закона за водите.

- Съставяне и поддържане на регистри

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”.

Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ  и предоставяне на информация  за  тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т 22 и т. 23 от закона.

- Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на упрлавленски решения.

Предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно и годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопански субекти - търговски дружества и държавни предприятия, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ.

Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.

Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.

Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.

Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

Приемане с ГФО и отчетите на вътрешните одитори / звената за вътрешен одит/ в търговските дружества и в държавните предприятия”.

Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

- Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие.

Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.

Осигуряване на достъпа до финансови ресурси, чрез кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти по реда на Закона за обществените поръчки, с цел осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП.

Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

- Провеждане на търгове за отдаване на морски плажове под наем.  Сключването на договори за концесии или за отдаване под наем, допринася за приходи в бюджета на Р България, а постоянния контрол и мониторинг, гарантират за по-качествено изпълнение на същите.

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Програма № 5 “ Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането ” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП | бр. | 72/62 | 72/64 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие | х.лв. | 10000/1500 | 9778/15879 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 37/3 | 33/10 |
| 4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 520 000 | 372 683 |
| 5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 240 000 | 291 407 |
| 6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 0 | 0 |
| 7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП | бр. | 1 | 0 |
| 8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП | бр. | 2 | 1 |
| 9. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП | бр. | 25 | 15 |
| 10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/19 | 1/19 |
| 11. ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола | бр. | 30/10 | годишно |
| 12. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 15/1 | 35/0 |
| 13. Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол/ с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол | бр. | 2/0 | 19/0 |
| 14. Одитни доклади предоставени от одитните комитети по реда на чл. 40е от ЗНФО и приети с годишните фнансови отчети | бр. | 29 | годишно |
| 15. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. | х.лв. | 7000 | годишно |
| 16. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 141 | 129 |
| 17. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 11 | 13 |
| 18. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти | брой | 9 | 4 |
| 19. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите-държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 7 | 14 |
| 20. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | брой | 13 | 8 |
| 21. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 35 | 95 |
| 22. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 232 | 1018 |
| 23. Предоставени концесии | брой | 11 | 0 |
| 24. Сключени договори за наеми на морски плажове | брой | 0 | 16 |
| 25. Контролни проверки | брой | 200 | 195 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия.

- Своевременно са приети годишните финансови отчети на 46 броя ТД с над 50 % държавно участие към 31.12.2013г. Изготвен  и изпратен е до дружествата протокол  № ТЗ-28 от 26.05 2014 г. на министъра на РР с приложения за приемане, одобрение и приемане за сведение на годишните им финансови отчети. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол № ТЗ - 31 от 13.06.2014 г. на министъра на РР са приети консолидираните финансови отчети на «ГУСВ» ЕАД и на «ФЛАГ» ЕАД.

- С писмо изх.№ 03-04-1095 от 14.07.2014 г. до Министерството на финансите е изпратен доклада относно анализа на дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2013 г.

- Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2014 г. и по тримесечия.

- Организирано е провеждането на 34 броя годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие като упълномощените  представители на министъра на РР са гласувани съответните решения.

- Извършена е обработка на годишните финансови отчети за 2013 г. и по тримесечия на ТД и са изготвени и представени на ръководството на МРРБ анализи (кратък и разширен вариант) за състоянието им към съответните отчетни периоди.

- Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003г, изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от «Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка до 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2013 г. и по тримесечия за 2014 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

- С цел подпомагане издръжката на ГУСВ ЕАД на дружеството са издадени 10 бр. протоколи и разрешения за разпореждане с дълготрайни активи и друго имущество на обща стойност над 1250 хил. лв.

- За оптимизиране на финансовите взаимоотношения  с контрагентите и подобряване на ефективността от функционирането на «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД, гр. София с Протокол №52 от 28.07.2014 г. на МРРБ е разрешено на дружеството да подпише Споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие касаещо промени във финансовите условия  на предоставеното финансиране. С Протокол № 53 от 28.07. 2014 г.  на МРР са одобрени нови правила за финансиране и за отпускане на заеми на общините от «»ФЛАГ» ЕАД.

- След продължителни съдебни процедури през 2014 г. е възстановено държавното участие в «Пловдивпроект» ЕООД, като държавата е станала едноличен собственик на капитала му, избран е нов управител и е вписан учредителен акт на дружеството.

- За по-ефективното управление на търговските дружества «ГУСВ» ЕАД и «Проинвекс» ЕООД с решения на едноличния собственик на капитала са назначени прокуристи на тези дружества.

- След извършен обстоен анализ и оценка от ръководството на ГУСВ ЕАД за незадоволителното финансово-икономическо състояние и висока задлъжнялост на дружество с молба № 84588 от 08.07.2014 г. до СГС е поискано от съда, поради трайната неплатежоспособност да бъде открито производство по несъстоятелност за дружеството.

- Във връзка с проблеми свързани със собствеността и експлоатацията на водоснабдителна инфраструктура, бивша собственост на «ВМЗ» ЕАД – гр. Сопот, чрез която се обслужват гр. Сопот и 3 села от община Карлово и на основание прието Решение №273 от 08.05.2014 г. на Министерски съвет, със Заповед № РД-02-14-707 от 30.07.2014 г. на министъра на РР, е възложено на «В и К" ЕООД, гр. Пловдив да предоставя водоснабдителни услуги на населението в тези населени места, като експлоатира водоснабдителната инфраструктура до сключване на договора по реда на чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите.

- Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор «ВиК», както следва:

- равнище и динамика на несъбраните вземания и неизправните длъжници към  дружествата и предприетите мерки за събирането им;

- размер и динамика на задълженията на ВиК операторите за такси водоползване и заустване към ПУДООС, просрочени от минали отчетни периоди - 29800 хил.лв. и тези с текущ характер 10930 хил. лв. и възможностите за обслужването им;

- задължения на дружествата с голям специфичен разход на ел.енергия към електроразпределителните предприятия и възможностите за обслужването им;

- разглеждане на бизнес-планове за периода 2014-2015 г.  на ВиК оператори с над 50% държавно участие в работни срещи в ДКЕВР;

- извършени 4 бр. съвместни проверки с «Инспекторат» при МРРБ на дейността на дружества функциониращи с проблеми и във връзка с постъпили в МРРБ сигнали.

- набелязване на мерки свързани с дейността и функционирането на «ВиК» ЕООД – гр.Добрич във връзка с незадоволителното му финансово-икономическо състояние и висока задлъжнялост;

- Организирани са 13 бр. заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки и са изготвени протоколи от работата й, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие, предложения за разпореждане с ДМА (недвижими и движими), отдаване под наем и бракуване на ДМА.

- Изготвени са административни актове (протоколи и заповеди) на министъра на РРБ, в качеството му на едноличен собственик на капитала в  ТД за избор на експерт счетоводители в ТД, избор на застрахователи на имущество, даване на разрешения за разпореждане (продажба, учредяване право  на строеж и др.) на ДМА, разрешения за ползване на кредит и др.

- Изпълнение на задачи, касаещи структурната реформа в отрасъл «Водоснабдяване и канализация»

Във връзка с приетия от 42-то НС на РБ ЗИД на Закона за водите, обнародван в Държавен вестник бр. 103 от 29 ноември 2013 г. са изпълнени дейностите съгласно разписана в МРРБ „пътна карта“ за изпълнение на реформата:

- Изготвен е и е утвърден от министъра на РР образец на  списъците на В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС и образец на протокол за разпределението им между държавата и общините на обособената територия на действие на съответния В и К оператор.

- Съгласно утвърдения график със заповед № РД-02-14-82/07.02.2014 г. на МРРБ работната група определена със Заповед № РД-02-14-109/17.02.2014 г. на МРРБ е приела представените списъци на В и К системите и съоръженията по чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, на основание § 9, ал.1 и 2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, представляващи активи ПДС и ПОС по смисъла на ЗВ, експлоатирани от В и К операторите, както следва:

- По график в 4-месечен срок от влизане на ЗИД на ЗВ в сила са приети списъците от 53 ВиК оператори, касаещи ВиК системите и съоръженията - ПДС и ПОС, които са техни активи, като са изготвени констативни протоколи за представената информация и документи и съответствието й с нормативната уредба;

- В същия срок е постъпила, анализирана и класифицирана информацията от 28 областни управители и 259 кметове на общини за В и К системите и съоръженията, които не са активи на В и К операторите.

- На база на изготвените от ВиК операторите, общините и областните управители списъци на ВиК системите и съоръженията – ПДС и ПОС е изготвен предварителен протокол за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините на съответната обособена територия, с цел недопускане на дублирането на активи, или пропускането им.

- Съгласно данните от предварителните протоколи за разпределение на собствеността на В и К системите и съоръженията, ПДС и ПОС между държавата и общините са изготвени окончателните протоколи за разпределение на собствеността на активите и с писмо на министъра от 25.06.2014г. са изпратени до 259 общини, на основание § 9, ал 5 от ПЗР към ЗИД на ЗВ за съгласуването им, или за изразяване на становище по разпределението на собствеността.

- Изпратени са писма до 5 общини, които не са представили в МРРБ списъци с активи ПДС и ПОС и писма до 5 общини за промени в данните, поради некоректно изготвяне на списъците.

- На основание § 9, ал.5 от ПЗР към ЗИД на ЗВ в МРРБ са постъпили 253 броя окончателни протоколи за разпределение на собствеността между държавата и общините, на обособената територията на действие на В и К операторите. Протоколите които са подписани от кметовете на тези общини, предстои да бъдат подписани от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Проведени са работни срещи от 02.12.2014 г . до 12.12.2014 г., между МРРБ, В и К дружествата и 19 общини за разискване на проблемите при подписването на окончателните протоколи за разпределение на активите – ПДС и ПОС, след което допълнително са съгласувани още 5 бр. протоколи от кметовете на общини.

- Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за  промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и  проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 129 броя;

- Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 13 броя;

- Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 4 броя;

- Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие  за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 8 броя;

- Заповеди за отписване, откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 14  броя;

- Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 95 броя;

- Актуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за публична и частна държавна собственост – импортиране на данни, получени от областните администрации – 147 броя;

- Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за  различни обекти – 43 броя заседания;

- Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 7 броя заседания;

- Участие в Междуведомствена комисия за имоти извън страната – 3 броя заседания;

- Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост - 1018 броя.

- Сформирана е Междуведомствена работна група със задача разработване на концепция за управление на имотите – държавна собственост на територията на Република България, с цел по-ефективното им управление в съответствие с предназначението и нуждите, за които са предоставени, както и оптимизиране на мерките, които следва да се предприемат за подобряване на състоянието им - проведено 1 (едно) заседание на работната група, чийто решения са отразени в Протокол № 1/21.01.2014г.

- През 2014 г. са сключени 16 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове – обект изключителна държавна собственост и са извършени 195 бр. контролни проверки. През отчетния период е постигнато много добро ниво на контрол при управлението на държавната собственост и респективно опазването на крайбрежната плажна ивица.

- С изменението на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.), по–конкретно §23, ал. 1 от същия, се забави изпълнението на заложената прогнозна стойност на показателите за изпълнение на програмата „Брой предоставени концесии на морски плажове“. Процедурите бяха стартирани, но същите ще бъдат завършени през 2015 г. и реално постъпленията от тях ще се отчетат в 2015г.

- Въпреки неизпълнението на показател „Предоставени концесии“ е постигнато сключване на договори за наем на морските плажове, което осигури защита от безстопанственост на държавната собственост. Това допринесе за опазване на крайбрежната плажна ивица, обезопасяване на морските плажове и осигуряване на задължителните дейности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК.

4.5.4.Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.

- Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. четиридесет и три търговски дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ през 2014 г. са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия. На база на данните от годишните финансови отчети на търговските субекти е изготвен и предоставен в Министерството на финансите годишният доклад относно състоянието, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества, които са надеждно установими чрез деловодната система на МРРБ и посредством  поддържан от дирекция «ТД и ДП» архив  - досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.

4.5.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

През отчетния период на 2014 г., като такива се идентифицират:

- По-ниските темповете на икономически растеж, поддържането на висока вътрешнофирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества и общинските администрации при изпълнение на инвестиционни проекти свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми.

- Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, законодателни решения и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;

    - Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, Дирекция “Държавна собственост”, дирекция „ПЧП и концесии“

    - Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 705 178 | 1 033 740 | 1 046 012 |
|  | Персонал | 689 178 | 784 948 | 792 986 |
|  | Издръжка | 16 000 | 248 792 | 253 026 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 705 178 | 1 033 740 | 1 046 012 |
|  | Персонал | 689 178 | 784 948 | 792 986 |
|  | Издръжка | 16 000 | 248 792 | 253 026 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 705 178 | 1 033 740 | 1 046 012 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 705 178 | 1 033 740 | 1 046 012 |
|  | Численост на щатния персонал | 37 | 37 | 34 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

По утвърдената план-сметка за концесионна дейност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, като част от бюджета на Министерство на финансите за 2014 г., са разходвани общо 170 792 лв. от планираните 510 000 лв. Те се разходват, съгласно чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК) за финансиране на дейностите по събирането и обработването на първоначалната информация за основните параметри и характеристики на обектите на концесии; възлагане на геодезически измервания на обектите с оглед предстоящо предоставяне на концесии на морски плажове; възлагане изготвянето на концесионни анализи и други подготвителни действия; заплащане на консултантски услуги, експертизи и технически дейности; разходи, свързани с мониторинг и контрол по концесионните договори и всички други дейности, свързани с предоставянето на концесии, съгласно ППЗК.

От планираните 60 000 лв. разход от собственият приход на МРРБ през 2014 г. са разходвани средства, след провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. По сключени договорите за геодезически измервания - мониторинг на морски плажове отдадени под наем с цел осъществяване на текущ контрол са разплатени общо 30 763 лв.

- Преглед на изпълнението Програма 6 “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

- Промени в приложния софтуер – през 2014 г. приложният софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Направените промени са във връзка с внедряването на първия етап на нова информационна инфраструктура на национално ниво. По-голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Направените промени през 2014 г., са относими към планираните.

- Обработени документи – в НБД „Население” са обработени 3 424 793 актуализационни документа във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. Броят на обработените актуализационни документи през 2014 г. надвишава броя на планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” – през 2014 г. са актуализирани данните на 2 749 034 лица, подлежащи на гражданска регистрация. По този начин своевременно се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.). През 2014 г. броят на актуализираните записи значително надвишава броя на планираните.

- Сертификати – от 2001 г. достъпът до информационните фондове на ЕСГРАОН се извършва чрез оторизиран достъп с цел защита на личните данни. За целта се използват цифрови сертификати, които всяка година се актуализират. През 2014 г. има издадени 126 сертификата. Актуализираните сертификати са относими към броя на планираните.

- Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи  от чл. 113 от Закона за гражданската регистрация, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2014 г. са извършили 337 проверки в общински администрации. Извършените проверки са относими към броя на планираните.

- Брой обучения и семинари –  проведени са 79 обучения на общински служители и консулски длъжностни лица във връзка със задълженията им в областта на гражданската регистрация. Броят на проведените обучения и семинари значително надвишава броя на планираните.

- Указания и ръководства – изготвени са 6 указания. Две от тях са във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, а именно: проверка на списъците с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати за участие в изборите. Две за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК на произведените през месец май и през месец октомври избори. Изготвени са и 2 указания за извършване на проверка на подписките в подкрепа на искане за произвеждане на национален референдум. Изготвените указания и ръководства са относими към планираните.

- Нормативни документи – през 2014 г. са дадени становища по 1140 нормативни акта. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, проект на Наредба за изменение на Наредбата за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението – Национална база данни „Население“, проект на Инструкция  за мерките и средствата за защита на личните данни получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена при Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Броят на нормативните документи, по които за изготвени становища или са разработвани проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – през 2014 г. в дирекцията са постъпили 4 661 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишава броя на планираните.

- Извършени справки от НБД „Население” – Непрекъснато се разширява обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Дневно се извършват около 81 500 справки. Извършваните справки надвишават планираните.

- Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП и др. (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 280 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица, както и на служители в различни институции (НОИ, НЗОК, МВР и др.). Броят на потребителите през 2014 г значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори и референдуми – изготвени са избирателни списъци за обявяване и за гласуване на проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители. Осигурени са избирателни списъци за 21 частични избора и 4 местни референдума. За всички проведени избори е извършена проверка на подписките в подкрепа на участниците (партии, независими кандидати кандидатите) както и проверки за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Броят на проведените избори и референдуми е относим към броя на планираните.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 2 подписки в подкрепа на предложение за произвеждане на национален референдум, 3 за местен референдум, 4 за европейска гражданска инициатива, 5 за местна гражданска инициатива  както и 1 за общо събрание на населението.

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2014 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават. В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни. Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2014 г. е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.6.2.  Отговорност за изпълнение на програмата – ГД „ГРАО”

4.6.3. Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 928 523 | 3 772 163 | 3 798 255 |
|  | Персонал | 1 352 023 | 2 568 637 | 2 563 985 |
|  | Издръжка | 274 500 | 1 000 067 | 1 051 393 |
|  | Капиталови разходи | 302 000 | 203 459 | 182 877 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 928 523 | 3 772 163 | 3 798 255 |
|  | Персонал | 1 352 023 | 2 568 637 | 2 563 985 |
|  | Издръжка | 274 500 | 1 000 067 | 1 051 393 |
|  | Капиталови разходи | 302 000 | 203 459 | 182 877 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 928 523 | 3 772 163 | 3 798 255 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 928 523 | 3 772 163 | 3 798 255 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 100 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Преглед на изпълнението на програма 7 “Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 7 „Еективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху ровеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

    - Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и излънените дейности за тяхното предоставяне

За отчетния период 01.01.2014г.-31.12.2014г. по програмата бяха извършени следните дейности:

- Административно обслужване на физически и юридически лица

- За периода от 01.01.2014 до 31.01.2014 г. отдел „Административно обслужване“ прие, регистрира и сканира 51 923 бр. входящи документа и обработи  34 130 бр. изходящи документа.

- За отчетния период, в Центъра за административно обслужване бяха регистрирани 1631 бр. сигнали и предложения на граждани и юридически лица по дейността на министерството и обработи 3 607 бр. Заявления за предоставяне на административни услуги от страна на МРРБ.

- Бяха обработени и изпратени до съответните адресати 30 000 кореспондентски и куриерски пратки.

- В Министерството на регионалното развитие и благоустройството през отчетния период постъпиха 132 бр. заявления за достъп до обществена информация, които бяха разгледани и по тях бяха издадени 132 бр. разрешителни за достъп до обществена информация. Няма издадени откази за предоставяне на достъп до обществена информация.

- Осъществена беше ефективна координация на дейностите по подготовка и съгласуването на докладите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по отношение на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

- През отчетния период бяха подготвени и изпратени за включване в дневния ред на заседанията на Министерския съвет 215 бр. доклади.

- Служителите от отдела взеха участие в ликвидационната комисия, както и в комисиите по приемане на Учрежденския архив на закритото Министерство на инвестиционното проектиране /МИП/.

- Текущото и архивно съхраняване на документите на министерството се реализира съгласно изискванията  на Закона за националния архивен фонд и нормативните изисквания за неговото прилагате и Номенклатурата на делата на министерството . През месец декември се изготви Акт за унищожение на делата с изтекъл срок и се утвърди от Държавна агенция „Архиви“.

- Човешки ресурси и управление на стопанските дейности

- Изготвяне на длъжностно и поименно разписание на МРРБ, във връзка с влизане в сила на новия Устройствен правилник  на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 12.12.2014 г.

- Изготвяне на заповеди за назначаване, преназначаване, прекратяване на правоотношение – 1265 бр.

- Изготвяне на заповеди за отпуск – 4595 бр.

- Проведени са процедури по конкурентен подбор – 23 бр.

- Проведени са конкурси за назначаване – 12 бр.

- Регистрирани, обработени и подготвени за предаване в НОИ болнични листове – 1003 бр.

- Издадени са заповеди за обучения – 145 бр.

- Координиране на кореспонденцията между МТСП и МРРБ и всички съпътстващи изпълнението на процедурата дейности, във връзка със стартиралата процедура за набиране на кандидати за работа по Програма „Старт на кариерата“ – 2014 г. – 2015 г.

- Оказване на методическа помощ при разработване на новите длъжностни  и функционални характеристики на служителите от МРРБ, във връзка с влезлия в сила нов Устройствен правилник.

- Организиране и ръководство на процедурата по междинното тримесечно оценяване на служителите.

- Изготвяне на писма, справки  и изискваните от  отдел „УЧР“ копия от длъжностни и поименни разписания, длъжностни характеристики, копия от заповеди за одитните екипи в МРРБ.

- Оказване на съдействие и предоставяне на изисквани документи и информация при извършване на проверки от Инспектората при МРРБ, Инспекцията по труда, одитни екипи и др .

- Извършване на текущи дейности по изпълнението на Годишния план за задължително и специализирано обучение на служителите от МРРБ.

- Изготвяне на служебни бележки на служителите – 58 бр.

- Изготвяне на ежемесечни справки за състоянието на персонала по отношение – назначени, преназначени, освободени служители.

- Извършване на регистрации на трудови договори и прекратяване на трудови правоотношения, съгласно изискванията на чл.62, ал.5 от Кодекса на труда.

- Служителите от отдела взеха участие в ликвидационната комисия, както и в комисиите по приемане на архива на  звеното по управление на човешките ресурси на закритото МИП.

- Проведена е обществена поръчка за избор на служба по трудова медицина с цел осигуряване на абонаментно обслужване на служителите.

- Предаване за по-нататъшно съхраняване досиетата на служители назначени на основание чл.81а от ЗДСл. В друга администрация.

- Сигурност

Дирекция «Сигурност» работи по две основни дейности от единната бюджетна класификация.

Основната цел на дейност „ Други дейности по отбраната“ е подпомагане на ръководството на МРРБ при извънредно положение, военно положение или положение на война чрез:

- Изграждане на Структурна кабелна система /СКС/ за работа с КИ в „Обект 101“ на МРРБ.

- Оборудване на АИС и/или мрежа за работа с КИ в „Обект 101“ на МРРБ.

- Изграждане на Disaster Recovery Center в „Обект 101“ на МРРБ.

- Разширение на съществуващата СКС в залата за видеоконферентна връзка в „Обект 101“ на МРРБ.

- Оборудване на залата за видеоконферентна връзка в „Обект 101“ на МРРБ.

Задачите са изпълнени на 100%.

Основната цел на дейност „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ е да осигурява поддържането на пункта за управление /”Обект 101”/ в готовност. Поставената цел e изпълнена на 100%.

Дирекция „Сигурност“ изпълнява проект по ОП „Административен капацитет“:

- Пълно наименование на проекта:

„Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система (ГИС) на МРРБ“ (Договор № 12-32-3/16.11.2012 г.)

- Обща стойност и източник на финансиране: Общата стойност на проекта възлиза на  371 118, 27 лв., с източник на финансиране - Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

- Основната цел на проекта е насочена към усъвършенстване на съществуващата ГИС на МРРБ, подобряване на информационно-комуникационната среда и осигуряване на оперативна съвместимост за гарантиране на модерно обслужване, оптимизация на работните процеси и засилване на прозрачността в работата на администрацията.

- Срок на изпълнение - от 16.11.2012 г. до 16.09.2014 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. - поставената цел e изпълнена на 100%.

- Изразходвани средства само за отчетния период по ОПАК са 250 678,61 лв.

- Европейска координация и международно сътрудничество  отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.

За периода 01.01.2014-31.12.2014г. международната дейност е насочена към разширяване на вече установените двустранни отношения със сродни институции от други страни (Сърбия, Румъния, КНР и др.), установяването на нови връзки и двустранни отношения (Грузия) и участие в международни прояви – срещи на върха, форуми и др. събития. В този период беше организирана сесия на българо-казахстанската Междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество, със съпредседател от българска страна министърът на регионалното развитие. Започна подготовката за провеждането на сесия на българо-узбекистанската Междуправителствена комисия, която се съпредседателства от министъра на регионалното развитие.

България беше успешно представена на срещата на върха на световните лидери по въпросите на водите (м. юни 2014 г., Сингапур), както и на регионалната среща за Европа на страните-участнички в Инициативата „Партньорство за открито управление“ (Ирландия, май 2014 г.).

Дирекцията координира подготовката на Втория план за действие на Република България за участието в Инициативата „Партньорство за открито управление“, по която министъра на регионалното развитие е национален координатор.

В областта на европейските въпроси продължи работата по финализиране на проекта на Директива за морското пространствено планиране и изготвяне на отчета по интегрираната морска политика.

Дирекцията изпълнява функциите на Секретариат на Направляващата група на национално ниво по Стратегията на ЕС за Дунавския регион, съгласно националния механизъм за координация на дейностите по изпълнение на Стратегията. След направен анализ през отчетния период беше променен националния координационен механизъм, с оглед  постигане на по-голяма ефективност и  подобряване на координацията между заинтересованите страни. През м. юни 2014 г. беше подготвен годишен доклад на Националното лице за контакт за изпълнението на Стратегията на национално ниво. Министърът на регионалното развитие участва в Третия годишния форум на Дунавската стратегия, в качеството си на национален координатор за участието на България в Стратегията (Австрия, м. юни 2014 г.).

- Обществени поръчки – през отчетния период са извършени дейности по планиране, подготовка, провеждане, възлагане и мониторинг на обществените поръчки. Дейността е насочена към законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Постановление № 112 на Министерския съвет за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт, Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014г., директиви и регламенти на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

В периода  от 01.01.2014г. – 31.12.2014г. са стартирани, подготвени, проведени и възложени обществени поръчки, включени в утвърдения от министъра на регионалното развитие и благоустройството План – график на обществените поръчки в МРРБ през 2014г. Последните са проведени по реда на чл.14, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, а именно чрез: открити процедури, публични покани и директно възлагане при спазване на действащите Вътршни правила за възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане – създават се условия за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на регионалното развитие  и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, изработването на проекти на нормативни и други актове и други. Дирекцията е участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на Министерския съвет.

През отчетния период служителите на дирекция «Правна» са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 400 дела, като са изготвени и депозирани искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и др.  приложими нормативни актове.  Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи  в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране на вземанията на министерството, кат оса изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. Изготвени са над 100 проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

Ежедневно служителите от дирекция «Правна» са осъществявали проверка по законосъобразност на проекти на договори, страна по които е МРРБ. Осъществявано е и участие ва работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция «Правна».

- Вътрешен одит –извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството; извършване на проверки;предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; даване на препоръки за подобряване на дейността на одитираните структури.

- Инспекторат

През 2014 г. Инспекторатът на МРРБ извърши 15/проверки/, в т.ч. 6 планови от утвърдения годишен план за работа и в изпълнение на Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията, както и 9 извънпланови проверки.

През отчетния период се изготви нова Методика за оценка на корупционния риск в МРРБ, утвърдена от министъра.

Инспектората взе участие в Годишна среща на Инспекторатите по Закона за администрацията. По инициатива на Коминията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси(КПУКИ), Инспекторатът организира провеждането на обучителен еднодневен семинар по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Служители от Инспектората взеха участие и в дискусия, организирана от КПУКИ на тема «Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ».

За отчетния период към Инспектората са насочени общо 110 документа.По същество получените сигнали не съдържат конкретни данни за корупция и не могат да бъдат квалифицирани като такива. Относно ефективност на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена в министерството и АПИ през 2014 г. Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента са изпълнени.

С извършването на ежегодни проверки за спазването на чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а от КТ, относно подаването на декларации за имотно състояние, се наблюдава положителна тенденция към значително намаляване броя на служителите, които не са подали в срок своите декларации. През 2012 г. Те са 49 бр., през изминалата 2013 г. са съответно 5 броя, а през отчетния период не са констатирани такива случаи. В този смисъл е налице ефективен контрол и превенция на този тип негативни явления в администрацията на МРРБ.

Извършените тематични проверки в АПИ също са дали положителен резултат с отстраняване на установените пропуски при комплектоване на досиетата на служители в администрацията на АПИ и нейните специализирани звена.

- Информационно обслужване – дейности, свързани с планиране, изграждане и внедряване на информационни системи за нуждите на министерството, поддържане на системите и осигуряване висока степен на сигурност, осигуряване на нормална работоспособност на  IT инфраструктурата, поддръжка на системен и приложен софтуер, разработване на вътрешни правила в областта на информационната сигурност и контрол по изпълнението им. Поддържане на Интернет и Интранет страници.

www.mrrb.government.bg

- Връзки с обществеността и протокол – осъществяване на информационни кампании и организиране на публични събития; подготвени и публикувани прессъобщения. Служителите от дирекцията изготвиха, организираха и участваха в провеждането на интервюта за печатни и електронни медии на министъра по актуални теми. През отчетния период експертите извършиха мониторинг на сутрешните блокове, новинарските емисии в електронните медии и селекция на новините в онлайн-изданията.

- Финансова дейност – планиране, изготвяне, изпълнение и отчитане на бюджета, както и изпълнение на задълженията по Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси и др. През отчетния период е утвърден годишния бюджет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и бюджетът на Агенция «Пътна инфраструктура», по параграфи, съгласно ЕБК и по програми от програмния бюджет на МРРБ. Давани са указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки; изготвянето и представянето на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове и сметките за чужди средства; съдържанието, реда и сроковете за представяне на заявките за ежемесечните лимити за плащания;

    - Преглед на настъпилите промени в организационната структура на МРРБ

1. Със Заповед № РД-02-34-2/01.04.2014 г. е изменено длъжностното разписание на Министерството на регионалното развитие, считано от 01-04-2014 г., както следва:

1.1. В дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“, отдел „Стопански дейности“ длъжността „главен специалист“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение се трансформира в длъжност „технически сътрудник“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение;

1.2. В дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ се трансформира длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „държавен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

1.3. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ са трансформирани следните длъжности:

- длъжността „младши експерт“ в сектор „Информация и публичност“, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен експерт“ в сектор „Програмиране и оценка“, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“;

- длъжността „държавен експерт“ в сектор „Програмиране и оценка“ в отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „държавен експерт“ в отдел „Изпълнение на програмните приоритети“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „младши експерт“ в отдел „Изпълнение на програмните приоритети“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „младши експерт“ в сектор „Програмиране и оценка“, отдел Програмиране, оценка, информация и публичност“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

2. Със Заповед № РД-02-34-4/02.06.2014 г. е изменено длъжностното разписание на Министерството на регионалното развитие, считано от 02.06.2014 г., както следва:

2.1. В дирекция „Държавна собственост“ длъжността „младши експерт“ - 2 щатни бройки по служебно правоотношение се трансформират в длъжност „Старши експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

2.2. В дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“, отдел „Публично частно партньорство“ се трансформира длъжността „главен експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение в длъжност „държавен експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

2.3. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие се трансформира длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Нередности“, отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение се трансформира в длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение.

3. Със Заповед № РД-02-34-7/01.07.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 01.07.2014 г., както следва:

3.1. В дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“, отдел „Управление на човешките ресурси“ длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

3.2. В главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, отдел „Законодателство и нередности“ се трансформира длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

3.3. В дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, отдел „Международно сътрудничество“ се трансформира длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4. Със Заповед № РД-02-34-9/15.07.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 15.07.2014 г.

4.1. В дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“, отдел „Стопански дейности“ длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен специалист“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение;

4.2. В дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, се трансформира длъжността „главен специалист“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение в длъжност „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.3. В дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“, отдел „Контрол на концесионната дейност“ се трансформира длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.4. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“, сектор „Програмиране и оценка“ длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“, сектор „Информация и публичност“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.5. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Мониторинг“ се трансформират следните длъжности:

- длъжността „младши експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение;

- длъжността „старши експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение в длъжност „главен експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение;

- длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.6. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Финансово управление и контрол“ се трансформират следните длъжности:

- в сектор „Финансово планиране и плащания“ длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- в сектор „Финансов контрол“ длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- в сектор „Счетоводство“ длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

4.7. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности се трансформират следните длъжности:

- в сектор „Нередности“ длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ - щатна бройка по трудово правоотношение в длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ – 1 щатна бройка

по трудово правоотношение;

- в сектор „Контрол по обществените поръчки“,  длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка се трансформира по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.8. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие, отдел „Югоизточен район“ длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.9. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел Южен централен район“ длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение“;

4.10. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Североизточен район“ се трансформира:

- длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.11. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Северозападен район“ длъжността „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.12. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Югозападен район“ длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира  в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.13. В главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, отдел „Законодателство и нередности“ длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.14. В дирекция „Водоснабдяване и канализация“, отдел „ВиК инфраструктура“, длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

4.15. В дирекция „Обновяване на жилищните сгради“, длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

5. Със Заповед № РД-02-34-11/01.08.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 01.08.2014 г., както следва:

5.1. В дирекция „Вътрешен одит“ длъжността“вътрешен одитор“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши вътрешен одитор“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

5.2. В Инспектората на министерството, длъжността „главен инспектор“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „държавен инспектор“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

5.3. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, длъжността „младши експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

5.4. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“, сектор „Нередности“ длъжността „държавен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „държавен експерт“, в отдел „Мониторинг“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

5.5. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Финансово управление и контрол“ се трансформират:

- длъжността „старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми“ в сектор „Финансов контрол“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение в длъжност „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Финансов контрол“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение;

- длъжността „сътрудник по управление на европейските проекти и програми“ в сектор „Финансово планиране и плащане“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение в длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Финансово планиране и плащане“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

5.6. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, отдел „Югозападен район“, длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

5.7. В главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“:

- в ТЗ „ГРАО“ – Варна, длъжността „главен специалист“ – 2 щатни бройки по трудово правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

- в ТЗ „ГРАО“ – Смолян, длъжността „главен специалист“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- в отдел „Методология и контрол“ длъжността „старши експерт – 2 щатни бройки по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

- в отдел „Методология и контрол, длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

6. Със Заповед № РД-02-34-13/02.09.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 02.09.2014 г., както следва:

6.1. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ длъжността „Технически сътрудник“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение се трансформира в длъжност „главен специалист“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение.

7. Със Заповед № РД-02-34-15/30.09.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 01.10.2014 г., както следва:

7.1. В главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, както следва:

- се създава длъжност „главен експерт“ в сектор „Нередности“, отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение, трансформирана от длъжност „старши експерт“ в отдел „Европейска координация“, дирекция Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- се създава длъжност „главен експерт“ в сектор „Контрол по обществените поръчки“, отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение, трансформирана от длъжност „държавен експерт“ в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- се трансформира длъжност „главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти“ в сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение“ в длъжност „старши сътрудник по управление на европейски програми и проекти“ в сектор „Финансов контрол, отдел „Финансово управление и контрол“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение;

- се трансформира длъжност „младши експерт“ в отдел „Североизточен район“ в длъжност „главен експерт“ в отдел „СИР“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

7.2. В дирекция „Обновяване на жилищни сгради“, както следва:

- се създава длъжностите „държавен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение и „главен експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение, трансформирани от 4 щатни бройки по служебно правоотношение от Министерството на инвестиционното проектиране;

- се трансформира длъжността „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

7.3. В дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“, както следва:

- се създава длъжностите „държавен експерт“ в отдел „Устройствени планове и национална експертиза“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение и „главен експерт“ в отдел „Инфраструктурни проекти и геозащита“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение, трансформирани от 2 щатни бройки по служебно правоотношение на Министерството на инвестиционното проектиране.

- се трансформира длъжността „държавен експерт“ в отдел „Инфраструктурни проекти и геозащита“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „държавен експерт“ в отдел „Устройствени планове и национална експертиза“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

7.4. В дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество, се трансформират:

- длъжността „началник на отдел“, отдел „Европейска координация“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „държавен експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „държавен експерт“, отдел „Европейска координация“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение в длъжност „държавен експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

- длъжността „старши експерт“, отдел „Европейска координация“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношени в длъжност „старши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „младши експерт“, отдел „Европейска координация“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „младши експерт в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „началник на отдел „, отдел „Международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение в длъжност „държавен експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „главен експерт“, отдел „Международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение се трансформира в длъжност „главен експерт“ в дирекция Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- длъжността „старши експерт“, отдел Международно сътрудничество“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение се трансформират в длъжност „старши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

- длъжността „младши експерт“, отдел „Международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношен в длъжност „старши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка  по служебно правоотношение;

- Закрива се отдел „Европейска координация“ и отдел „Международно сътрудничество“.

8. Със Заповед № РД-02-34-17/28.10.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 28.10.2014 г., както следва:

8.1. В дирекция „Обновяване на жилищните сгради“ се създава:

8.1.1. отдел „Финансово-правна дейност“ със следната структура:

- „началник на отдел“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение трансформирана от длъжност „държавен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- „държавен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение, трансформирана от длъжност „държавен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- „главен експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение от длъжност „главен експерт“ – 3 щатни бройки по служебно правоотношение;

- „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение, трансформирана от длъжност „младши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

8.1.2. отдел „Технически контрол“ със следната структура:

- „началник на отдел“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение, трансформирана от длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение;

- „държавен експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение, трансформирани от длъжност „държавен експерт“ – 2 щатни бройки по служебно правоотношение;

- „главен експерт“ – 4 щатни бройки по служебно правоотношение трансформирани от длъжност „главен експерт“ – 4 щатни бройки по служебно правоотношение;

- „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение трансформирана от длъжност „старши експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

9. Със Заповед № РД-02-34-19/05.11.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 05.11.2014 г., както следва:

9.1. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ се трансформира длъжността „главен специалист“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение в длъжност „главен експерт“ – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

10. Със Заповед № РД-02-34-21/08.12.2014 г. е изменено длъжностно разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 08.12.2014 г., както следва:

10.1. В Политическия кабинет се трансформира длъжността „експерт“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение в длъжност „съветник“ – 1 щатна бройка по трудово правоотношение.

11. Със Заповед № РД-02-34-23/12.12.2014 г. е отменено  длъжностното разписание на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, считано от 12.12.2014 г.

11.1. Закрити са следните структурни звена:

- Дирекция „Канцелария“;

- Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“;

- Дирекция „Финанси“;

- Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“;

- Дирекция „Публично-частно партньорство“

- Дирекция „Обновяване на жилищните сгради“;

- Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“;

- Дирекция„Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“.

- С ПМС № 389 от 10.12.2014 г. е закрито Министерството на инвестиционното проектиране. От закритото Министерство на инвестиционното проектиране се осигуряват 49 щатни бройки за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са отразени в Устройствения правилник на МРРБ.

11.2. Създават се следните структурни звена в Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

- Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“;

- Дирекция „Финансово-стопански дейности“;

- Дирекция Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“;

- Дирекция „Концесии“;

- Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“;

- Дирекция „Технически правила и норми“;

- Дирекция „Благоустройство и геозащита“;

- Дирекция „Жилищна политика“.

11.3. Определя се длъжностно разписание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, считано от 12.12.2014 г.

- Политически кабинет – 15 бр.

- Инспекторат – 6 бр.

- Финансови контрольори – 2 бр.

- дирекция „Вътрешен одит“ – 10 бр.

- Представител на МРРБ в Постоянното представителство на РБ към ЕС – 2 бр.

- Главен секретар – 1 бр.

Обща администрация – 131 бр.

- Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ – 25 бр.

- Дирекция „Финансово-стопански дейности“ – 37 бр.

- Дирекция „Правна“ – 22 бр.

- Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ – 20 бр.

- Дирекция „Сигурност“ – 9 бр.

- Дирекция „Информационни и комуникационни системи“ – 8 бр.

- Дирекция „Обществени поръчки“ – 10 бр.

Специализирана администрация – 484 бр.

- Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – 105 бр.

- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ – 160 бр.

- Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – 62 бр.

- Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и АТУ – 34 бр.

- Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ – 11 бр.

- Дирекция „държавна собственост“ – 13 бр.

- Дирекция „Концесии“ – 15 бр.

- Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ – 16 бр.

- Дирекция „Технически правила и норми“ – 13 бр.

- Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ – 25 бр.

- Дирекция „Благоустройство и геозащита“ – 12 бр.

- Дирекция „Жилищна политика“ – 18 бр.

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 4 683 589 | 6 915 612 | 5 823 896 |
|  | Персонал | 3 131 024 | 3 745 134 | 3 138 066 |
|  | Издръжка | 648 550 | 2 840 718 | 2 521 149 |
|  | Капиталови разходи | 904 015 | 329 760 | 164 681 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 683 589 | 6 915 612 | 5 823 896 |
|  | Персонал | 3 131 024 | 3 745 134 | 3 138 066 |
|  | Издръжка | 648 550 | 2 840 718 | 2 521 149 |
|  | Капиталови разходи | 904 015 | 329 760 | 164 681 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 4 683 589 | 6 915 612 | 5 823 896 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 4 683 589 | 6 915 612 | 5 823 896 |
|  | Численост на щатния персонал | 157 | 157 | 148 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

За допълнителна информация

относно този отчет  може да се обръщате  към:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1202, София,

ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 17 - 19

Г-н Кирил Тодоров –Директор

на дирекция “Финансово-стопански дейности”

E-mail: КTodorov@mrrb.government.bg

Тел.: (02) 94 05 520

Информацията се отнася за 2013 г. по данни на НСИ.