# ОТЧЕТ

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

# КЪМ 31.12.2025 г.

# Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………...........стр. 3

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2025 г. …………………………………….. стр. 5

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета ................ стр.10

ІV. Преглед на изпълнение на политиките………………………………………………….…..…….... стр. 13

V. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………….………….…….......стр. 37

1.Програма 2100.01.01……………………………………………………………………….……..…….стр. 37

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………….…….....стр. 59

3. Програма 2100.01.03……………………………………………………………………………..…….стр. 60

4. Програма 2100.02.01 ……………………………………………………………………………...…...стр. 77

5. Програма 2100.02.02 …………………………………………………………………..……..............стр. 106

6. Програма 2100.02.03 …………………………………………………………………….………..….стр. 122

7. Програма 2100.03.00 ……………………………………………………………………….…….......стр. 130

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

# 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Инспекторат“

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

| Министър на регионалното развитие и благоустройството |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Политически кабинет | Главен секретар | Дирекция "Инспекторат" | Дирекция "Вътрешен одит" |
| Финансов контрольор | Служител по сигурността на информацията | Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” |  |
| Тел: (02) 9405/426 |  | Тел: (02) 9405 520 |  |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ |  |
| Тел: (02) 9405/488 |  | Тел. (02) 9405 315 |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" |  |
| Тел: (02) 9405 518 |  | Тел: (02) 9405 528 |  |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ |  | Дирекция „Правна" |  |
| Тел.(02) 9405 489 |  | Тел: (02) 9405 532 |  |
| Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества” |  | Дирекция „Обществени поръчки“ |  |
| Тел: (02) 9405 314 |  | Тел: (02) 9405 478 |  |
| Дирекция „Жилищна политика” |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ |  |
| Тел.(02) 9405 532 |  | Тел.(02) 9405 355 |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” |  | ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" |  |
| Тел. (02) 9405 387 |  | Тел. (02) 988 17 51 12 |  |
| ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ |  |  |  |
| Агенция „Пътна инфраструктура“ |  | Дирекция за национален строителен контрол |  |
| Тел.: (02) 9173 248 |  | Тел.:(02) 9159 137 |  |
| Агенция по геодезия, картография и кадастър |  |  |  |
| Тел.: (02) 8188 345 |  |  |  |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 53 от 2022 г. и бр. 9 от 27.01.2023 г.) е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2025 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г., Постановление № 28 от 16.04.2025 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. и Заповед № РД-02-14-826/30.04.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 1 170 737 000 лв.

При уточнен план на приходите, към 31.12.2025 г., в размер на 1 173 176 368 лв. са отчетени 1 169 040 764 лв. или 99,65 % изпълнение.

Изпълнението на приходите към 31.12.2025 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                                  2 227 132 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                          1 313 237 лв.

- Приходи от наеми на имущество                                                                                           827 848 лв.

- Приходи от наеми на земя                                                                                                         16 453 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                       69 594 лв.

Към 31.12.2025 г. имаме преизпълнение на планираните средства по този показател, които са в размер на 1 630 000 лв..

- Държавни такси                                                                                                        1 132 214 793 лв.

Приходите от държавни такси заемат най-голям дял от приходната част на бюджета на МРРБ и при уточнен план от 1 165 018 000 лв., към 31.12.2025 г. са отчетени 1 132 214 793 лв. или близо 97,18 % изпълнение. Формирани са от таксите по Тарифа 14, пътни такси (ТОЛ-такси, винетни такси, кантарни такси) и други такси по Тарифа за таксите, събирани от МРРБ-ЦА, АГКК, ДНСК и АПИ. Таксите събирани от АПИ в размер на 1 102 672 297 лв., представляват 97,39 %, от всички реализирани приходи по § 25-00 “Държавни такси”, в т.ч.:

- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства – 319 637 415 лв. или имаме преизпълнение на планираните 310 393 000 лв.;

- приходи от ТОЛ такси - 677 744 058 лв. или близо 95,26 % изпълнение спрямо планираните 711 455 000 лв.;

- други такси по тарифата – 134 833 320 лв. или  94,18 % изпълнение от планираните 143 170 000 лв. приходи от други пътни такси.

Към 31.12.2025 г. планираните средства по този показател са в размер 1 165 018 000 лв., което представлява 97,18 % изпълнение.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети            32 286 782 лв.

При уточнен план от 1 570 000 лв. са отчетени 32 286 782 лв., като най-голям дял заемат приходите от компенсаторни такси, в размер на 29 539 376 лв. или 91,49 % от всички реализирани приходи по § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“. Преизпълнението се дължи на обстоятелството, че приходите от компенсаторни такси не се планират по бюджета на МРРБ, тъй като се предполага, че всички ползватели на платената пътна мрежа ще плащат дължимите такси и съответно те са разчетени по § 25-00 Държавни такси. Останалата част от отчетените по параграфа приходи е формирана от:

- наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления;

- събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- суми по вземания събирани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13/16.12.2009 г.;

- отчетени са наказателни лихви,  начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения;

- приходите от неустойки, начислени наказателни постановления, актове за административно нарушение/АУАН и други.

- Други приходи                                                                                                     3 379 022 лв.

Средствата са формирани от реализирани курсови разлики от валутни операции,  получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании, обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА, други застрахователни обезщетения и други неданъчни приходи. Отчетените по §§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“ е с най-висок дял -  56,52 % от събраните по параграфа приходи.

Към 31.12.2025 г. планираните средства по този показател са в размер на 5 119 368 лв., което представлява 66 % изпълнение .

- Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                               /-/ 1 066 965 лв.

Внесен данък върху приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и ДДС по фактури за наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо приходи: | 1 170 737 000 | 1 173 176 368 | 1 169 040 764 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 1 170 737 000 | 1 173 176 368 | 1 169 040 764 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 630 000 | 1 630 000 | 2 227 132 |
| Държавни такси | 1 165 018 000 | 1 165 018 000 | 1 132 214 793 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 570 000 | 1 570 000 | 32 286 782 |
| Други приходи | 2 519 000 | 4 958 368 | 2 312 057 |
| Други |  |  |  |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  |  |

- Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:

- Такси по тарифа 14;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Възстановени разноски по съдебни дела;

- Вторични суровини и др.

- Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“

Източниците на финансиране на АПИ са:

Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

Собствени приходи;

Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

- Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. са в размер на 1 138 073 455 лв., или 99,69 % изпълнение. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (999 837 301 лв.), се наблюдава ръст от 138 236 154 лв. при изпълнение на приходната част на бюджета.на АПИ и се дължи на промяна в Тарифата за таксите, които се събират от АПИ и е в резултат от увеличените размери на ТОЛ такси за тежкотоварни автомобили, в сила от 01.07.2023 г., 01.04.2025 г. и 01.09.2025 г., и промяна цените на винетките влязла в сила от 01.05.2025 г.

Основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 1 102 672 297 лв., в т.ч.:

Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) –  319 637 415 лв. представляващи преизпълнение от планираните в ЗДБ 2025 г. средства.

Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 677 744 058 лв., от които - 627 979 007 лв. от тол такси и 49 765 051 лв. приходи от издадени маршрутни карти  преставляващи 95,26 %, изпълнение от планираните в ЗДБ 2025 г. средства.

Други такси по тарифата в размер на 105 290 824 лв. – 92,47 % изпълнение от планираните приходите от други държавни такси.

От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 31 954 200 лв., от които 30 996 741 лв. – събрани приходи от НТУ.

В заключение, отчетният период показва значително увеличение на общите приходи, което се дължи основно на повишението на приходите от тол такси, прието с последните изменения в Тарифата. Тези резултати подсилват очакванията за затвърждаване на тенденцията за увеличаване на приходите от електронната система за събиране на пътни такси.

- Дирекция за национален строителен контрол

Приходите, които се събират в системата на ДНСК са от наеми на ведомствени апартаменти, приходи по Тарифа № 14 за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение. Също така са събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи.

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет. Към 31.12.2025 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 96,26 % от заложените за годината.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 2 589 233 846 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 2 373 664 569 лв., разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                                 141 709 926 лв.

- Издръжка    	                                                                                                              1 440 323 563 лв.

- Капиталови разходи                                                                                                    777 863 496 лв.

Разходите са отчетени по бюджетни дейности, като най-голям относителен дял имат капиталовите разходи и разходите за текуща издръжка (в частта на разходите за ТРП), следвани от разходите за заплати и други възнаграждения и плащания за персонала.

Изразходваните бюджетни средства, както и процентът на изпълнението на разходите по ВРБ от системата на МРРБ, са представени в следната таблица:

| Разпоредител с бюджет | Уточнен план 31.12.2025 г. | Отчет към 31.12.2025 г. | % изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩО за системата на МРРБ: | 2 589 233 846 | 2 373 664 569 | 91,67 |
| Текущи разходи | 1 595 801 076 | 1 595 801 073 | 100,00 |
| Персонал | 141 709 927 | 141 709 926 | 100,00 |
| Издръжка | 1 440 323 565 | 1 440 323 563 | 100,00 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1 961 809 | 1 961 809 | 100,00 |
| Лихви | 10 897 320 | 10 897 320 | 100,00 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 743 888 | 743 888 | 100,00 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 164 567 | 164 567 | 100,00 |
| Капиталови разходи | 993 432 770 | 777 863 496 | 78,30 |
| МРРБ-ЦА | 54 163 851 | 54 163 825 | 100,00 |
| Текущи разходи | 39 069 265 | 39 069 262 | 100,00 |
| Персонал | 26 186 576 | 26 186 575 | 100,00 |
| Издръжка | 10 652 560 | 10 652 558 | 100,00 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 378 364 | 378 364 | 100,00 |
| Лихви | 1 160 596 | 1 160 596 | 100,00 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 660 587 | 660 587 | 100,00 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 30 582 | 30 582 | 100,00 |
| Капиталови разходи | 15 094 586 | 15 094 563 | 100,00 |
| АПИ | 2 483 383 787 | 2 267 814 536 | 91,32 |
| Текущи разходи | 1 508 479 794 | 1 508 479 794 | 100,00 |
| Персонал | 85 786 756 | 85 786 756 | 100,00 |
| Издръжка | 1 411 545 374 | 1 411 545 374 | 100,00 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1 212 728 | 1 212 728 | 100,00 |
| Лихви | 9 736 724 | 9 736 724 | 100,00 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 83 301 | 83 301 | 0,00 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 114 911 | 114 911 | 100,00 |
| Капиталови разходи | 974 903 993 | 759 334 742 | 77,89 |
| АГКК | 34 403 163 | 34 403 163 | 100,00 |
| Текущи разходи | 32 613 204 | 32 613 204 | 100,00 |
| Персонал | 16 692 199 | 16 692 199 | 100,00 |
| Издръжка | 15 684 167 | 15 684 167 | 100,00 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 217 764 | 217 764 | 100,00 |
| Лихви | 0 | 0 | 0,00 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 0 | 0 | 0,00 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 19 074 | 19 074 | 100,00 |
| Капиталови разходи | 1 789 959 | 1 789 959 | 100,00 |
| ДНСК | 17 283 045 | 17 283 045 | 100,00 |
| Текущи разходи | 15 638 813 | 15 638 813 | 100,00 |
| Персонал | 13 044 396 | 13 044 396 | 100,00 |
| Издръжка | 2 441 464 | 2 441 464 | 100,00 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 152 953 | 152 953 | 100,00 |
| Лихви | 0 | 0 | 0,00 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 0 | 0 | 0,00 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 0 | 0 | 0,00 |
| Капиталови разходи | 1 644 232 | 1 644 232 | 100,00 |

- Отчет на предоставените трансфери

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /- / 787 673 572  лв., разпределени както следва:

- /-/ 1 665 лв. - предоставени средства на министерство на транспорта и съобщенията за преминаване през правителствена зала ВИП А на летище София;

- /-/ 45 404 лв. - предоставени средства на Областна администрация Благоевград на основание сключено споразумение за обезпечаване на дейности, администрирани от АПИ;

- /-/ 235 974 лв. - предоставени средства на Областна администрация Русе, на основание сключено споразумение за обезпечаване на дейности, администрирани от МРРБ-ЦА;

- /-/ 12 335 лв. – Предоставен трансфер на Министерство на енергетиката, съгласно  ПМС № 119/04.07.2025г. за приемане на Устройствения правилник на МЕ;

- /-/ 31 907 лв. - Предоставен трансфер на МЗ, във връзка с отменено Решение на РУО на ОПРР за определяне на финансова корекция;

- /-/ 7 476 лв. - Предоставен трансфер на МОН за разплащане на ел. енергия и вода в сградата на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана;

- /+/ 818 026 лв. – възстановени от общини неизползвани целеви средства предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“;

- /-/ 7 612 043 лв. - предоставен трансфер от бюджета на АПИ на общини за зимно поддържане, съгласно Закона за пътищата и сключени споразумения;

- /+/ 10 325 047 лв. – възстановени трансфери от общини по бюджета на МРРБ-ЦА;

- /-/ 38 034 339 лв. - предоставени трансфери на общини от бюджета на МРРБ-ЦА, извън ПМС № 60/15.05.2025 г.;

- /-/ 2 835 502 лв. – предоставени трансфери на общини от бюджета на МРРБ-ЦА, във връзка с наложени финансови корекции по ОПРР 2014-2020 и ТГС Програми 2014-2021;

- /-/ 750 000 000 лв. – предоставени средства на общини, съгласно ПМС № 60/15.05.2025 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на МРРБ за 2025 г. в размер на 750 000 000 лв. за финансиране на проекти по Инвестиционната програма за общински проекти по приложение № 3 към чл. 113, ал. 11 от Закона за държавния бюджет на Република България.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

|  | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.00.00 | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 2 070 448 700 | 2 589 233 846 | 2 373 664 569 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 23 443 800 | 4 025 429 | 4 025 428 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” | 3 993 000 | 855 343 | 855 342 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 15 823 800 | 1 269 783 | 1 269 783 |
| 2100.01.03 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 3 627 000 | 1 900 303 | 1 900 303 |
| 2100.02.00 | Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 2 016 413 200 | 2 558 065 277 | 2 342 496 025 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 1 932 854 300 | 2 483 383 787 | 2 267 814 536 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 65 448 500 | 56 286 271 | 56 286 270 |
| 2100.02.03 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | 18 110 400 | 18 395 219 | 18 395 219 |
| 2100.03.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 30 591 700 | 27 143 140 | 27 143 116 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програм

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 3 481 575 076 | 2 373 664 569 | 1 107 910 507 | 362 776 214 | 362 776 214 | 0 | 3 118 798 862 | 2 010 888 355 | 1 107 910 507 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 41 033 187 | 4 025 428 | 37 007 759 | 4 025 428 | 4 025 428 | 0 | 37 007 759 | 0 | 37 007 759 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” | 23 074 685 | 855 342 | 22 219 343 | 855 342 | 855 342 | 0 | 22 219 343 | 0 | 22 219 343 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 16 058 199 | 1 269 783 | 14 788 416 | 1 269 783 | 1 269 783 | 0 | 14 788 416 | 0 | 14 788 416 |
| 2100.01.03 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 1 900 303 | 1 900 303 | 0 | 1 900 303 | 1 900 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за ходобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 3 413 398 773 | 2 342 496 025 | 1 070 902 748 | 331 607 670 | 331 607 670 | 0 | 3 081 791 103 | 2 010 888 355 | 1 070 902 748 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 2 568 017 305 | 2 267 814 536 | 300 202 769 | 273 599 165 | 273 599 165 | 0 | 2 294 418 140 | 1 994 215 371 | 300 202 769 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 826 908 153 | 56 286 270 | 770 621 883 | 39 613 286 | 39 613 286 | 0 | 787 294 867 | 16 672 984 | 770 621 883 |
| 2100.02.03 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | 18 473 315 | 18 395 219 | 78 096 | 18 395 219 | 18 395 219 | 0 | 78 096 | 0 | 78 096 |
| 2100.03.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 27 143 116 | 27 143 116 | 0 | 27 143 116 | 27 143 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 2 070 448 700 | 3 399 397 908 | 3 481 575 076 |
| Общо финансиране: | 2 070 448 700 | 3 399 397 908 | 3 481 575 076 |
| По бюджета на ПРБ | 2 070 448 700 | 2 589 233 846 | 2 373 664 569 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 0 | 810 164 062 | 1 107 910 507 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  | 0 | 0 |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: |  |  | 307 343 532 |
| Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 0 |
| Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 |  |  | 23 760 602 |
| ЕФРР - Програма за "Транспортна свързаност" 2021-2027 |  |  | 11 768 938 |
| КФ - Програма за "Транспортна свързаност" 2021-2027 |  |  | 269 537 312 |
| КФ - Програма за "Околна среда" 2021-2027 |  |  | 71 978 |
| Механизъм за свързване на Европа 2 - CEF-DIG-2023-5GCORRIDORS-WORKS |  |  | 52 800 |
| Проект „Финансови схеми за предоставяне на иновации в енергийното обновяване“ - „INSPIRenov“. |  |  | 50 600 |
| Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 0 |
| Национален план за възстановяване и устойчивост |  |  | 2 101 302 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  | 20 467 006 | 11 511 507 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.: |  | 1 376 341 | 946 741 |
| Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA |  | 1 376 341 | 946 741 |
| Други международни програми |  | 48 302 | 74 388 |
| Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. |  | 48 302 | 74 388 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  | 788 034 340 | 788 034 339 |
| ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета по реда на Закона за публичните финанси |  |  |  |

| № по ред | Наименование на акта (ПМС/акт на министъра на финансите/акт на ПРБ) | Нормативно основание (Чл. 109, 110, 112, 113 от ЗПФ) | Мотиви (Дават се кратки аргументи за извършените промени) | Наименование на бюджетните програми (Бюджетни програми, които засяга актът; новосъздадени администрирани разходни параграфи - наименование и сума) | Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми) (Произтичащи от акта промени на показателите по бюджета, в лева (+/-) | Влияние върху показателите за изпълнение (Произтичащо от акта въздействие върху целевите стойности на показателите за изпълнение, ако има такова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ЗДБРБ 2025 г. |  |  |  | 2 070 448 700,00 |  |
| 1 | Заповед РД-02-14-903/14.05.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. март и м. април 2025г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 5 580 379,00 | НП |
| 2 | 04-16-206/14.05.2025 г. | чл. 110, ал. 1 и ал. 10 | Получени застрахователни обезщетения | 2100.02.02 | 522 832,00 | НП |
| 3 | Заповед РД-02-14-996/22.05.2025 г. | чл. 109, ал. 5 | ПМС № 60/15.05.2025 г. за одобряване на допълнителен трансфер от 750 000 000 лв. по бюджета на МРРБ за 2025 г., за финансиране на проекти по инвестиционната програма за общински проекти по приложение № 3 към чл. 113, ал. 5 от ЗДБРБ за 2025 г. |  | 0,00 | НП |
| 4 | Заповед РД-02-14-1121/04.06.2025 г. | чл. 109, ал. 5 | ПМС № 76/28.05.2025 г. за одобряване на допълнителни разходи за изплащане на изпълнени дейности по договори за поддържане на РПМ - АПИ и АГКК | 2100.02.01 2100.02.02 | 444 789 300,00 | Увеличава целева стойност на показател „Създаване на цифрови кадастрални карти и кадастрални регистри“ с 30 бр. населени места |
| 5 | Заповед № РД-02-14-1180/11.06.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. май 2025г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 119 585,00 | НП |
| 6 | Заповед № РД-02-14-1245/17.06.2025 г. | чл. 112, ал. 2 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.00 | 0,00 | НП |
| 7 | 04-16-257/17.06.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Преминаване през Правителствена зала ВИП А на летище София | 2100.03.00 | -480,00 | НП |
| 8 | 04-08-41/ 09.07.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България | 2100.02.01 | 19 368,00 | НП |
| 9 | 04-16-323/ 09.07.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Верифицирани и възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2024 г. за плащания по програма "Механизъм свързана Европа". | 2100.02.02 | 2 300 800,00 | НП |
| 10 | Заповед № РД-02-14-1399/ 10.07.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. Юни 2025г. | 2100.02.02 | 21 580,00 | НП |
| 11 | 04-16-365/ 18.07.2025 г. | чл. 110, ал. 1 и ал. 10 | Получени застрахователни обезщетения | 2100.02.02 | 660 600,00 | НП |
| 12 | Заповед № РД-02-14-1588/ 04.08.2025 г. | чл. 112, ал. 2 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ - Охрана на ПСПВ Сливен | 2100.02.02 | 0,00 | НП |
| 13 | Заповед № РД-02-14-1631/ 07.08.2025 г. | чл. 109, ал. 5 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.03.00 2100.02.03 | 0,00 | НП |
| 14 | 04-16-442/ 12.08.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Верифицирани и възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2024 г. за плащания по програма "Механизъм свързана Европа". | 2100.02.01 | 1 920 975,00 | НП |
| 15 | Заповед № РД-02-14-1693/ 14.08.2025 г. | чл. 112, ал. 3 и ал. 8 | Преведени целеви трнсфери във връзка със сключени споразумения с общини | 2100.01.02 2100.02.02 | -5 460 810,00 | НП |
| 16 | 04-16-470/ 26.08.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Промяна между бюджетите на МВР и МРРБ - закупуване на сглобяеми къщи | 2100.02.01 | 5 000 000,00 | НП |
| 17 | 04-07-165/ 26.08.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | ПМС № 119/04.07.2025г. За приемане на Устройствения правилник на МЕ | 2100.02.01 | -12 335,00 | НП |
| 18 | 04-16-520/ 19.09.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през минали години, за извършени дейности, финансирани по програма "Механизъм свързана Европа". | 2100.02.01 | 14 528 727,00 | НП |
| 19 | 04-16-521/ 19.09.2025 г. | чл. 110, ал. 3 | ПМС № 139/25.07.2025г. За приемане на Устройствения правилник на АПИ | 2100.02.01 2100.02.02 | 0,00 | НП |
| 20 | Заповед № РД-02-14-2042/ 09.10.2025 г. | чл. 112, ал. 2 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.00 | 0,00 | НП |
| 21 | 04-16-593/ 16.10.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2024 г., за плащания по Програми за трансгранично сътрудничество (ТГС) 2021-2027 г. и за възнаграждения на служители от Звеното за управление на ПВУ. | 2100.01.02 2100.02.02 2100.03.00 | 2 221 176,00 | НП |
| 22 | 04-16-611/ 20.10.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Получени застрахователни обезщетения | 2100.02.01 | 668 168,00 | НП |
| 23 | Заповед № РД-02-14-2101/ 21.10.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. Септември 2025г. | 2100.02.01 | 4 706 050,00 | НП |
| 24 | Заповед № РД-02-14-2116/ 23.10.2025 г. | чл. 112, ал. 2 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 0,00 | НП |
| 25 | 04-16-623/ 22.10.2025 г. | чл. 110, ал. 3 | Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала | 2100.02.01 2100.02.02 2100.02.03 | 0,00 | НП |
| 26 | Заповед № РД-02-14-2346/ 13.11.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. Октомври 2025г. | 2100.02.02 | 440 188,00 | НП |
| 27 | Заповед № РД-02-14-2387/ 19.11.2025 г. | чл. 112, ал. 3 и ал. 8 | Преведени целеви трнсфери във връзка със сключени споразумения с общини | 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 | -7 604 430,00 | НП |
| 28 | Заповед № РД-02-14-2388/ 19.11.2025 г. | чл. 112, ал. 3 и ал. 8 | Получени средства от община Варна на основание подписано споразумение между АПИ да не се заплаща винетна такса | 2100.02.01 | 434 762,00 | НП |
| 29 | 04-16-721/ 21.11.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през минали години, респ. на АПИ. | 2100.02.01 | 5 466 405,00 | НП |
| 30 | Заповед № РД-02-14-2421/ 24.11.2025 г. | чл. 112, ал. 3 и ал. 8 | Възстановени неизразходени трансфери от общини | 2100.02.02 2100.03.00 | 10 123 976,00 | НП |
| 31 | Заповед № РД-02-14-2449/ 26.11.2025 г. | чл. 112, ал. 2 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.01.02 2100.01.03 2100.02.01 2100.02.02 2100.02.03 2100.03.00 | 0,00 | НП |
| 32 | Заповед № РД-02-14-2458/ 01.12.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. Ноември 2025г. | 2100.02.02 | 13 605,00 | НП |
| 33 | Заповед № РД-02-14-2618/ 05.12.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. Декември 2025г. | 2100.02.02 | 2 537,00 | НП |
| 34 | 04-16-772/ 09.12.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Извършени разходи от бюджета на АПИ за дейности по програма "Механизъм свързана Европа". | 2100.01.03 2100.02.01 2100.03.00 | -5 764 532,00 | НП |
| 35 | 04-16-727/ 09.12.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през минали години, респ. на АПИ. | 2100.02.01 | 125 676 704,00 | НП |
| 36 | 04-11-308/ 12.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 | Поддържане в постоянна готовност на комуникационните, информационните и инженерно-техническите системи за управление на всички нива, с цел готовност при извънредно положение. | 2100.03.00 | 50 000,00 | НП |
| 37 | 04-16-319/ 11.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Авансово плащане във връзка с изпълнение на стратегически проект "Изграждане на ГКПП Струмяни-Берово". | 2100.02.01 | -19 459,00 | НП |
| 38 | 16-12-479/ 11.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Получени трансфери по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България | 2100.02.01 | 18 666,00 | НП |
| 39 | 04-16-816/ 15.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Преминаване през Правителствена зала ВИП А на летище "Васил Левски", гр. София | 2100.03.00 | -1 185,00 | НП |
| 40 | 04-16-774/ 16.12.2025 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Възстановени средства, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2024 г. за възнаграждения на служители от Звеното за управление на ПВУ. | 2100.01.03 2100.02.02 2100.03.00 | 223 156,00 | НП |
| 41 | 04-16-843/ 18.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Предоставен трансфер на МОН за разплащане на ел.енергия и вода в сградата на ПГСАКН "Проф.арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана | 2100.03.00 | -7 476,00 | НП |
| 42 | 04-03-213/ 19.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Предоставен трансфер на МЗ, във връзка с отменено Решение на РУО на ОПРР за определяне на финансова корекция. | 2100.01.01 | -31 907,00 | НП |
| 43 | Заповед № РД-02-14-2779/ 19.12.2025 г. | чл. 109 и чл. 112, ал. 1 | Разходи за лихви и погашения по ДИЗ за м. Декември 2025г. | 2100.02.02 | 13 396,00 | НП |
| 44 | 04-16-862/ 19.12.2025 г. | чл. 110, ал. 1 и ал. 10 | Получени застрахователни обезщетения | 2100.02.02 | 587 768,00 | НП |
| 45 | 04-15-313/ 19.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Предоставени средства от МОСВ, във връзка с отменена финансова корекция по ОПОС 2014-2020. | 2100.02.02 | 118 454,00 | НП |
| 46 | Заповед № РД-02-14-2780/ 22.12.2025 г. | чл. 112, ал. 3 и ал. 8 | Възстановени неизразходени трансфери от общини | 2100.03.00 | 15 233,00 | НП |
| 47 | Заповед № РД-02-14-2782/ 22.12.2025 г. | чл. 109, ал. 5 | Одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2025г. | 2100.02.01 | 10 000 000,00 | НП |
| 48 | 04-16-855/ 19.12.2025 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 | Предоставени трансфери от МРРБ на ОА Благоевград и ОА Русе през м. Декември 2025г. по сключени споразумения. | 2100.02.01 2100.02.02 | -261 919,00 | НП |
| 49 | 04-16-863/ 22.12.2025 г. | чл. 110, ал. 3 | Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала | 2100.01.03 2100.02.01 2100.02.02 2100.02.03 2100.03.00 | 0,00 | НП |
| 50 | 04-16-146/ 16.02.2026 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 | Авансово предоставени средства от бюджета на МРРБ по оперативни програми | 2100.01.01 2100.01.02 2100.01.03 2100.02.01 2100.02.02 2100.02.03 2100.03.00 | -63 881 930,00 | НП |
| 51 | Заповед № РД-02-14-346/ 13.02.2026 г. | чл. 112, ал. 2 и ал. 3 | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.01.01 2100.01.02 2100.01.03 2100.02.01 2100.02.02 2100.02.03 2100.03.00 | 0,00 | НП |
| 52 | Заповед № РД-02-14-347/ 13.02.2026 г. | чл. 112, ал. 3 и ал. 8 | Предоставени целеви трансфери във връзка със сключени споразумения с общини | 2100.01.01 2100.01.02 2100.01.03 2100.02.01 2100.02.02 2100.02.03 2100.03.00 | -34 412 781,00 | НП |
|  |  |  |  | Общо уточнен план | 2 589 233 846,00 |  |

ІV. Преглед на изпълнението на политиките

# 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

Политиката се изпълнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с помощта на следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Стратегически цели

- Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на междурегионалните и вътрешно-регионалните различия, чрез изпълнение на стратегически и оперативни цели. Реализирането на целите се осъществява и чрез изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда;

- Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;

- Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в регионите и качеството на средата в населените места;

- Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение;

- Създаване на условия за подобряване състоянието на сградния жилищен фонд чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;

- Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;

- Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация.

Оперативни цели

- Създаване на стратегическа планова и нормативна база за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

- Повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на  екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  в подкрепа на поставените стратегически цели за реализация на държавната политика за регионално развитие;

- Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС и с другите заинтересовани страни, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики. Подкрепа на въглищните региони за плавен преход към неутрална по отношение на климата икономика чрез инвестиции във ВЕИ, внедряване на технологии в системи и инфраструктури за чиста енергия, съхранение на енергия, повишаване на квалификацията и уменията на работната сила, диверсификация на регионалната икономика и др.;

- Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;

- Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;

- Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;

- Усъвършенстване на информационните системи за наблюдение и контрол, оптимизиране и поддържане на електронното отчитане на проектите.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП 2021-2027, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой подкрепени културни обекти;

- Население, ползващо се от мерки за защита от пожари;

- Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура;

- Изграден гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП);

- Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия.

- В областта на административно-териториалното устройство:

Към 31.12.2025 г. са сигурени в оптимална степен необходимите условия, експертиза и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика.

С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;

- Ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление;

- Постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.

Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.

- В областта на жилищната политика:

Постигането на целите е свързано:

- С реализирането на НПЕЕМЖС в изпълнение на ПМС № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Към 31.12.2025 г. са обновени и въведени в експлоатация 1968 жилищни сгради. НПЕЕМЖС се намира в заключителна фаза на изпълнение.

- С изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ и реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ. През отчетния период се извършва анексиране на сключени споразумения за предоставяне на БФП. Към 31.12.2025 г. са въведени в експлоатация 24 жилищни сгради.

2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Целева стойност 2029 | Отчетено с натрупване към 31.12.2025 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2025 г. |
| Индикатори за полза/ефект по ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като следва да се има предвид, че изпълнението на мерките по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 е в начален етап |  |  |  |  |  |
| Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция) | % | 2,02 |  | 2,04 | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на Пътна карта за реализиране на регионалната политика с цел създаване на условия за балансирано териториално развитие с изпълнение до 2025 г. при прилагане на разпоредбите на Закона за регионалното развитие | % | 100 |  | 100 | 30 |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган: |  |  |  |  |  |
| Брой подкрепени културни обекти | брой |  | 50 | 22 |  |
| Население, ползващо се от мерки за защита от пожари | брой |  | 314500 | 20 361 |  |
| Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура | км |  | 30 | 5,25 |  |
| Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП) | брой |  | 1 | 0 |  |
| Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия (МСП) | брой |  | 74 | 0 |  |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство: |  |  |  |  |  |
| Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие (нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност) | (%) | 1,3 |  | 1.3 |  |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на жилищна политика: |  |  |  |  |  |
| Разработване и приемане на Национална жилищна стратегия | (% изпълнява се в 3 етапа) | 38 % |  | 0 |  |

2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., която стартира през 2023 г.:

- Модернизирани образователни институции – 337 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 257 030 лица;

- Обновени публични и жилищни сгради с повишена енергийна ефективност – 1 027 бр.;

- Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление – 12 143 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 6 168 425,42 кв. м.;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 15,51 хектара;

- Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 638,03 км.

УО насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по програмата. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

В отчетния период УО на ОПРР идентифицира като критичен срокът за обработка на подадените заявления/съгласувателни документи от бенефициентите в НИНКН и Министерство на културата. Процедурите, заложени в Закона за културното наследство, в т.ч. натрупаните забавяния извън заложените в него срокове при обработка на документите от посочените институции, генерират забава в хода на изпълнение и приключване на проектите с комбинирано финансиране от БФП и финансови инструменти за инвестиции в културно наследство и невъзможност за тяхното приключване и верифициране от УО до края на програмния период.

Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни при изпълнението на ПРР 2021- 2027 г. не може да бъде направен към края на отчетния период, поради скорошния старт на нейното изпълнение. Необходимо е да се проследи изпълнението на мерките по програмата в хода на програмния период и такъв анализ ще може да бъде извършен най-рано в края на 2026 г.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

В резултат се подобрява качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС)

Програми за ТГС Интеррег ИПП, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

Проектите по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 приключиха своето изпълнение в края на 2023 г. През 2025 г. се извършиха проверки и верификация на отчетените разходи. В процеса по приключване на програмите са подготвени проекти на годишни обобщения на одитните доклади, декларации за управлението и окончателни доклади за изпълнението на програмите. Съгласувани са проектите на годишни счетоводни отчети, представени от Сертифициращия орган.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 33 131 458 евро (64 799 500 лв.). Сертифицираните разходи са на обща стойност 32 927 183 евро (64 399 972 лева).

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 29 042 301 евро (56 801 804 лв.). Сертифицираните разходи са на обща стойност 29 041 138 евро (56 799 529 лева).

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020

По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 19 137 271 евро (37 429 249 лв.). Сертифицираните разходи са на обща стойност 19 062 513 евро (37 283 035 лева).

През отчетния период дирекция УТС активно работи и по изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г., както следва:

- Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027

Към 31.12.2025 г. е постигнат следният напредък по изпълнение на Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027:

Приоритет 1 „Конкурентоспособен граничен регион“

По отворена покана за предоставяне на директна подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) на обща стойност 5 634 599 евро (11 020 317 лева), рамките на крайния срока за кандидатстване (11.06.2025 г.) са постъпили 10 проектни предложения, от които 4 проектни предложения са одобрени за финансиране от КН на стойност 1 408 101 евро (2 754 006 лева). Към 31.12.2025 г. договорите за субсидия са в процес на сключване.

На 15.12.2025 година е публикувана втора покана за набиране на проектни предложения за директна подкрепа за МСП (7ма покана по Програмата) с цел усвояване на наличните средства по приоритета на обща стойност 4 226 498 евро  (8 266 312 лева). Краен срок за кандидатстване 31.03.2026 г.

Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“

По целева покана за проектни предложения в сферата на туризма с общ бюджет 8 529 412 евро (16 682 080 лева), 10 проектни предложения са одобрени от КН за финансиране на стойност 16,4 млн. лева, като 4 от проектите са одобрени под условие. Към 31.12.2025 г. са сключени договори за субсидия с 9 от проектните предложения на обща стойност 7 419 120 евро (14 510 538 лева), а 1 проектно предложение е в процес на сключване на договор.

Към 31.12.2025 г. сключения договор по ограничена покана за проект за управление на Териториалната стратегия на стойност 1 035 225 евро (2 024 725 лева), който има за цел да осигури капацитет и знания на Съвета за управление за изпълнението на стратегията, продължава своето изпълнение.

По отворената покана за набиране на проектни предложения с фокус предоставяне на услуги от общ интерес с бюджет от 4 630 028 евро (9 055 547 лева), в рамките на крайния срок (26.09.2025 г.) са постъпили 16 проектни предложения. Към 31.12.2025г. проектните предложения са в процес на оценка.

По ограничената покана за индиректна подкрепа на МСП на 12.12.2025 г. е сключен договор за субсидия на стойност 6 020 784 евро (11 775 630 лева). Партньори по проекта са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна и Сръбската търговско-промишлена палата и Научно-технологичен парк Ниш от сръбска.

Приоритет 3 „По-устойчив граничен регион“

Изпълнява се стратегически проект на стойност 7 289 816 евро (14 257 641 лева) за подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране в случай на извънредни ситуации. Предефинирани партньори са Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Академия на МВР и Национална асоциация на доброволците в Република България от българска страна, и Сектор за управление на извънредни ситуации към Министерство на вътрешните работи на Сърбия. С писмена процедура от август 2025 г., Комитетът за наблюдение на програмата одобри удължаване на срока за изпълнение на проекта от 30 на 36 месеца (нов краен срок за изпълнение 01.09.2026 г.).

Финансовото изпълнение до момента е 27,28%. Проектът навлиза във фаза на активно изпълнение, като са подписани всички основни договори и са в ход тръжни процедури за дейности по реновиране и доставки. Провеждат се и съвместни обучения.

Разплатените средства по програмата към 31.12.2025 г. са 5 449 284 евро (10 657 873 лева). През отчетния период са одобрени два доклада за извършена верификация с включени разходи на стойност 1 197 412 евро (2 341 934 лева).

- Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Турция 2021-2027

Към 31.12.2025 г. напредъкът в изпълнението на програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция 2021-2027 е както следва:

По приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ - По отворената покана за предоставяне на подкрепа на МСП в сферата на енергийната ефективност и кръговата икономика (с бюджет 6 616 228 евро) приключи оценката и с решение на Комитета за наблюдение от 28.02.2025 г. за финансиране са одобрени 16 проектни предложения (11 по специфична цел 2.1 и 5 по специфична цел 2.6). С решение на Комитета за наблюдение от 15.05.2025 г. е одобрено над договаряне в размер на до 15 % от бюджета на програмата, което позволява да бъдат финансирани проекти от резервния списък (2 по специфична цел 2.1 и 3 по специфична цел 2.6). Към 31.12.2025 г. са подписани 17 договора за субсидия на обща стойност 6 375 731 евро (12 469 846 лева) (11 по СЦ 2.1. Енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове и 6 по СЦ 2.6. Кръгова и ресурсно ефективна икономика).

По приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“  - По ограничената покана за пълни проектни предложения в рамките на Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027 (с общ бюджет е 13 423 529 евро) приключи прегледа на постъпилите 19 предложения. С решение на Комитета за наблюдение от 20.03.2025 г. за финансиране са одобрени 16 проектни предложения. Решението на КН за наддоговаряне в размер на до 15% от бюджета на програмата от 15.05.2025 г. позволи да бъдат финансирани двата проекта от резервния списък. Към 31.12.2025 г. са сключени общо 15 договора за субсидия на обща стойност 14 251 738 евро (27 873 977 лева). По два от проектите проектните партньори се отказаха от подписване на договор.

-	Проектът за управление на Териториалната стратегия (в рамките на Приоритет 2) по програмата, който има за цел да осигури капацитет и знания на Съвета за управление за изпълнението на стратегията, е одобрен от КН на заседание, проведено на 15.05.2025 г. Със Заповед РД-02-14-1281 от 19.06.2025 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е предоставено финансиране в размер на 767 479 евро (1 501 058 лева). Към 31.12.2025 г проектът е в процес на изпълнение.

-	С решение на КН от 15.05.2025 г. е одобрена ограничена покана за представяне на проектно предложение по Приоритет 2: „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, Стратегическа цел 2: „Развитие на по-добър достъп до услуги от общ интерес“ от Териториалната стратегия. Поканата е обявена на 13.06.2025 г. и е с бюджет от 5 176 470 евро. Предварително определени партньори в проекта са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерство на вътрешните работи, България и Регионална дирекция по горите-Истанбул, Главна дирекция по горите, Министерство на земеделието и горите, Турция като всеки от предварително дефинираните кандидати може да покани още до три организации да участват в проекта. Проектното предложение беше подадено в рамките на крайния срок - 30 септември 2025 г. Към 31.12.2025 г. се извършва оценка на проектното предложение.

По приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“ - По ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Приоритет 3 е сключен договор за субсидия в размер на 1 730 647 евро (3 384 851 лева). Предефинирани партньори по проекта са Областните дирекции на МВР в Бургас, Хасково и Ямбол от българска страна и областните управи на Одрин и Къркларели - от турска. Стратегическият проект е свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция в дух на сътрудничество и солидарност. С писмена процедура от юли 2025 г. КН на програмата одобри удължаване на срока за изпълнение на от 24 на 29 месеца (нов краен срок за изпълнение 08.04.2026 г.).

Разплатените средства по програмата към 31.12.2025 г. са 3 709 455 евро (7 255 063 лева). През отчетния период са подадени два доклада за извършена верификация с включени разходи на стойност 59 030 евро (115 453 лева).

Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България – Северна Македония 2021-2027

Към 31.12.2025 г. напредъкът в изпълнението на  програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е както следва :

С решение на Комитета за наблюдение от 27.05.2025 г. е одобрено над-договаряне в размер на до 15% средствата по програмата и са сключени още два договора по приоритет 3 – за проекти  с реф № BGMK0200014 и BGMK0200044 и един договор за порект с реф. № BGMK0300062 по приоритет 1.

По Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“ е подписан един договор на стойност 809 хил. евро. В изпълнение са 6 проекта на обща стойност 4,9 млн. евро.

По приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ стратегическият проект за изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни - Берово (Клепало) между България и Северна Македония“ е в процес на изпълнение. Извършени  са следните дейности:

Водещият партньор (ВП) – Областна администрация Благоевград има сключени  договори за експертни услуги с ключови специалисти, включително експерт по обществени поръчки, екологична експертиза, технически експерт, експерт „устройствено планиране“ и за изпълнение на дейностите по информация и публичност.  Създадена е и официална Facebook страница на проекта.

Подписано е двустранно споразумение между Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“ за провеждане на съвместна процедура по ОВОС на ГКПП Струмяни – Берово, включително елементите на инженерната инфраструктура довеждащи до ГКПП с Възложител ОА Благоевград и за Път III-1008 (Кресна - Кулата) „Струмяни - Микрево - Раздол - Клепало - граница Македония”, с Възложител АПИ. На 6 януари 2025 г. е избран изпълнителя на ОВОС  „БТ -  Инженернинг“ ЕООД.

Образувана е преписка в МОСВ касаеща процедурата по глава осма от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, съгласно изискванията по Конвенцията за оценка на въздействие върху околната среда в трансграничен контекст. Заданието за обхвата на ОВОС e внесено и съответно одобрено на 11.06.2025г. от компетентния орган МОСВ. Докладите  ДОВОС и ДОСВ са изготвени и внесени в МОСВ за изпълнение на процедурите по екологичното законодателство. ДОВС е публикуван на 19.12.2025 г., а ДОВОС на 12.01.2026 г. на сайта на МОСВ. На 25.02.2026 г. ще се проведат обществени обсъждания с жителите на 20 населени места от община Струмяни (в с. Струмяни и в с. Цепарево). Предстои разглеждане на докладите  на Национален експертен съвет по околна среда в МОСВ и окончателно произнасяне на компетентния орган. Техническото задание и тръжната документация за откритата тръжна процедура за „инженеринг“ за ГКПП (проектиране и изпълнение на територията на България) на обекта е изготвено, към момента е в процедура по съгласуване с компетентните институции, по отношение актуалните шенгенски изисквания за външни за ЕС граници.

Вторият партньор по проекта Митническа администрация на Република Северна Македония има сключени договори с всички външни индивидуални експерти за първата фаза, експерт по обществени поръчки, наблюдател за контрол на обществените поръчки, двама строителни инженери/архитекти и служител по техническа координация и комуникация. Избран е доставчик на ИТ оборудване за нуждите на ПП2. Към момента е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител за възлагане устройствено планиране и инвестиционно проектиране на новия ГКПП на територията на община Берово.  Стартирани са, но все още не са избрани изпълнители за „Преглед на проектната документация за проект „Създаване на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни - Берово (Клепало) между България и Северна Македония“,  „Организиране на събитията по проект „Създаване на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни - Берово (Клепало) между България и Северна Македония“ и „Дейности по комуникация и видимост“.

По Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“

Отворена покана за подкрепа на МСП по специфична цел: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата“ с бюджет 5 млн. евро - постъпили са 41 проектни предложения, които са в процес на оценка. По Специфична цел: Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп“ – подписани са договори за 10 проекта на обща стойност 9,3 млн. евро.

Сключен е договор по ограничена покана за проект за управление по Програмата (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България Северна Македония 2021-2027 с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление на териториалната стратегия на стойност 0,4 млн. евро.

Разплатените средства по програмата към 31.12.2025 г. са 4 492 126 евро (8 785 835 лева). През отчетния период са подадени два доклада за извършена верификация с включени разходи на стойност 365 707 евро (715 261 лева).

Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:

По програмите, по които ДУТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020

През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 452 494 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027

Към 31.12.2025 г. напредъка на програмата е както следва:

Проведена оценка на стратегически проект за преодоляване риска от наводнения Danube Risk с партньори от българска страна Национален институт по метеорология и хидрология, МОСВ и Басейнова дирекция Дунавски регион с бюджет от 6 млн. евро. Подаденото проектно предложение е върнато за преработка и искането за неговото ревизиране е одобрено от КН на писмена процедура от февруари 2025 г. След повторното му отхвърляне, с решение на КН от проведена писмена процедура през ноември 2025 г. е предоставена възможност за неговото поредно входиране. Проектът е подаден в срок. Към 31.12.2025 г. оценката на проектното предложение е в ход;

Обявена целева покана за 3 стратегически проекта на стойност 12 млн. евро за подобряване на корабоплаването;

Към 31.12.2025 г. стратегическия проект “Дунавска интегрирана система за маркиране на плавателното трасе” – DISMAR с бюджет  12 854 287,34 евро е на етап изпълнение. За 2025 г. авансово е изплатена сумата от 204,246.78 евро. Общо до момента авансово са изплатени суми в размер на 903,777.80 евро.;

Проект за подобрени условия за корабоплаването по р. Дунав – продължение на проект DANRiSS, финансиран по Interreg V-A Румъния-България, допринасяйки за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав; бюджет – 4 000 000 евро и партньор Изпълнителна агенция Морска администрация – подаден е в срок. Към 31.12.2025 г. оценката на проектното предложение е в ход, предстои административно приключване на процеса на оценка и одобрение от КН.

Неосъществени инициативи:

- Стратегически проект "Подобряване на железопътната свързаност и мобилността през река Дунав"; партньор НКЖИ; не беше подаден два пъти поради отказ на румънския партньор;

- Проект за надграждане на постигнатото от проект DISMAR; партньори ИА ППД и ДП ПИ; не беше подаден поради отказ на българските партньори.

ПО-2 - Обявена повторна покана за подобряване на зелената инфраструктура:

Обявена пета покана за набиране на проектни предложения. Към обявения краен срок са постъпили 21 проектни предложения. Към 31.12.2025 г. проектните предложения са на етап оценка.

Текущо изпълнение - одобрените за финансиране 16 проектни предложения на обща стойност 56 641 484, 86 евро са както следва: по Специфична цел 2.4 – 5 проекта на обща стойност: 29 398 661,22 евро и Специфична цел 2.7 – 11 проекта на обща стойност: 27 242 823, 64 евро. Националното съфинансиране за българските партньори по СЦ 2.4 е в размер на 2 112 618,32 евро. Националното съфинансиране за българските партньори по СЦ 2.7 е в размер на 1 847 328,43 евро. За 2025 г. авансово изплатената сумата е в размер на 2 099 427,19 евро. Общо до момента изплатените авансово суми са в размер на 2 252 093,17 евро. Към 31.12.2025 г. всички 16 проекта са на етап изпълнение.

ПО 3 - Към 31.12.2025 г. всички 21 проекта по ПО 3 “Образован регион“ на обща стойност 16 175 523 евро са в процес на изпълнение. Общият бюджет на всички български партньори: 8 750 252,89 евро. Сумата на националното съфинансиране на всички български партньори: 1 575 042,88 евро. За 2025 г. общо изплатените авансово суми са в размер на: 587 036,48 евро.;

Проведена процедура за избор на концепции в рамките на Интегрираната териториална стратегия за изграждане на Евро Вело 6 - 35 концепции са приоритизирани и включени в лист с одобрени проектни идеи, Към момента са избрани 11 концепции, като предстои да бъдат поканени за разработване на пълно проектно предложение, а останалите ще бъдат оставени в резерв.

За 2025 г. общия брой сключени договори за национално съфинансиране е 35;

За 2025 г. по сключените договори за национално съфинансиране са извършени плащания в размер на 3 667 159,07 евро.

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  2 884 003 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027

Първа покана за набиране на проектни предложения предвижда финансиране по Приоритет 1 – По-устойчива и по-зелена трансгранична територия и Приоритет 3 – По-приобщаваща трансгранична територия. Кандидатстването е на две фази: с концепции за проекти и пълни проектни предложения. Общ индикативен бюджет – 32 050 467  евро. Фаза 1- подадени 163 концепции. Фаза 2 – подадени 60 пълни проектни предложения – 19 по приоритет 1 и 41 по приоритет 3. След процедура по оценка на постъпилите проекти през лятото на 2025 г., Комитетът за наблюдение (КН) не прие решение за одобрение на резултатите от направената оценка на заседанието си, проведено през септември 2025г. След искане от българската делегация в КН, през декември 2025г., на делегатите без потенциален конфликт на интереси беше предоставена възможност за преглед на информация и документи от оценката на постъпилите проектни предложения. След консултиране между програмните структури – УО и НО, 16 проектни предложения, при оценката на които са констатирани технически грешки или неизяснени обстоятелства бяха върнати за повторно оценяване по спорните критерии.

Втора покана цели надграждане на стратегически проект FLOOD GUARD, с водещ бенефициент от България ГД Пожарна безопасност и защита на населението към МВР. Индикативен бюджет на поканата 5 781 500 евро. Предвижда се изпълнение на недовършените дейности (с осигурените в програмен период 2014-2020 национални средства), а именно изграждане на Съвместен учебен център и подготовка на населението от четирите области на българска територия в случаи на наводнения. На 12.03.2025 г. е подписан договор за субсидия, който след допълнително решение на КН е в размер на  6 781 498 евро.  Подписан е договор за национално съфинансиране на стойност 796 486 евро.

Трета покана цели надграждане на стратегически проект FLOOD PROТECTION, с участието на български бенефициенти областни администрации Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. Индикативен бюджет на поканата 6 620 000 евро. Подписан договор за субсидия на 23.12.2025г. в размер на 5 461 812 евро. Общият бюджет на българските партньори е на стойност 2 989 072 евро. Сумата на националното съфинансиране е 597 814 евро.

Четвърта покана цели функционално да се подобрят и модернизират транспортните връзки на обекти: Модернизация на път II-86 околовръстен път Рудозем, включително пътна конструкция на км 134+380; Модернизация на път I-5 Кърджали-Маказа; Технически проект за главна пътна комуникация на град Смолян; Модернизация на останалите части от пътната ос Ксанти – Ехинос – гръцко-българската граница.На 01.09.2025г.. Одобреният от КН проект CrossBо2 е с бенефициенти Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) като водещ партньор и ЕГНАТИА ОДОС С.А. от гръцка страна. Бюджетът на българския партньор е на стойност 11 993 696 евро, от които 2 398 739 евро национално съфинансиране. Към 31.12.2025 г. се обсъжда възможност за пренасочване към проекта на свободен финансов ресурс на програмно ниво в размер на 6,4 млн евро.

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  4 219 806 лв.

Програма за транснационално сътрудничество „Евро-средиземноморски регион“ 2021-2027 г.

Първа покана - В рамките на първата покана са подадени 13 предложения. В 4 от одобрените за финансиране проекти участват 3 български партньори, с общ бюджет (за българските участници) около 850 029  млн. евро. Подписани са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 105 548 евро.

Втора покана за тематични проектни предложения - подадени са общо 263 предложения. Одобрени са 36 проекта, като в 27 от тях участват 22 български партньори с бюджети на обща стойност 4 409 361 евро. Националното съфинансиране е в размер на 661 404 евро. Подписани са 20 договора за национално съфинансиране на стойност 610 793 евро.

Трета покана – в одобрените за финансиране 6 проектa участват 3 български партньори, с общ бюджет 860 322 евро. Подписани са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 85 893 евро.

Четвърта покана – подадени са 168 проектни предложения с участието на 49 партньора от България. Одобрени са 23 проектни предложения, в които участват 7 български партньора. Подписани са 7 договора за национално съфинансиране на стойност 215 570 евро.

Пета покана за стратегически проекти (управление на води и намаляване на отпадъци) – участват 30 партньора от България, от които на първа фаза (концепции) са одобрени 9. Три са българските организации, участващи в одобрени проектни предложения. Общият им бюджет е 826 056 евро. Стойността на националното съфинансиране е 123 908 евро.

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  420 386 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 9 282 лв.

- Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027

По първата покана по програмата са одобрени 60 проектни предложения, в които участват 60 български партньори в 41 проекта. Общата стойност на бюджетите на българските партньори е 9 249 941 евро.

Във втора покана за предложения са одобрени 30 проектни предложения, с участието на 31 български партньора в 22 проекта, с бюджети на обща стойност – 4 470 507 евро.

Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) - до крайния срок за кандидатстване 15.12.2025 г. са получени 200 проектни предложения, с участието на 101 български партньора в 105 проекта. Проектите са етап на оценка. Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП). В рамките на поканата бяха получени общо 48 проекта, като в 5 от тях участват български организации.

Покана за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия и на Информационното звено на Дунавската стратегия - одобрени са за финансиране два проекта с българско участие – по Приоритетни области 11 и 3.

По програмата в изпълнение са 66 проекта с участието на български партньори. Общия бюджет на българските партньори е 13 076 161 евро. С тях са сключени 89 договора за национално съфинансиране, на обща стойност 1 976 329 евро.

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 888 741 лева.

- Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027

По първа покана са одобрени 72 предложения, включително 12 проекта с 16 български партньори и 4 асоциирани, отговорни за политиката органи, сред които няма български Водещи партньори. Проектите са в етап на изпълнение. Подписани са 15 договори за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ на стойност 379 348,35 евро.

По втора покана са одобрени 78 предложения, включително 16 проекта със 17 български партньори и 9 асоциирани, отговорни за политиката органи, сред които 2 български Водещи партньори. Проектите са в етап на изпълнение. Подписани са 17 договори за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ на стойност 515 222,85 евро.

По трета покана са одобрени 113 предложения, включително 11 проекта с 13 български партньори Проектите са в етап на изпълнение. Подписани са 8 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти, на обща стойност 222 112 евро.

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 347 526 лева.

- Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2027

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20 приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.

- Програма УРБАКТ IV 2021-2027

Първата покана за проектни предложения приключи на 31 март 2023.

В одобрените 30 мрежи за планиране на действия участват 252 индивидуални партньори от 28 европейски страни. От българска страна участват 7 партньори (Варна, Враца, Казанлък, Габрово, София, Разлог и Добрич), като стойността на националното съфинансиране е в размер на 81 110 евро. Проектите са в процес на изпълнение.

В покана за мрежи за трансфер на иновации, одобрена е една мрежа с участието на община Помирие като български партньор, с бюджет от 91 710 евро.

Подписани са 7 договора за национално съфинансиране на стойност 81 110,47 евро.

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 21 525 лева.

- Програмата ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

В одобрените за финансиране проекти в първа покана за предложения участват 30 български партньора, 5 от които са водещи партньори, с дейности на обща стойност 6 815 797,96 евро. Стойността на националното съфинансиране е 545 264 евро.  Подписани са 24 договора за национално съфинансиране на стойност 412 439 евро.

Във втора покана за предложения са одобрени 23 стандартни проекта и 21 малки проекта,  в които участват общо 42 български партньори,  с дейности на обща стойност 6 8 129 908 евро. Подписани са 12 договора за национално съфинансиране на стойност 172 872 евро.

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 205 923 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ IV 2021-2027 г.

Програмата е насочена към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за териториално сътрудничество, включително тези по външните граници на ЕС. Основната й задача е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит, новаторски подходи и изграждане на институционален капацитет, в съответствие с целите на междурегионалното сътрудничество.

Програма ИНТЕРАКТ IV включва три сфери на интервенция: Подобряване на капацитета за управление и контрол на програмите за европейско териториално сътрудничество; Подобряване на капацитета на публичната администрация в дейностите в областта на  сътрудничеството; Подобряване на капацитета за идентифициране и разпространяване на резултатите от проектите и повишаване на публичността на програми ИНТЕРРЕГ.

- Проект „Български трансграничен диалог“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, е бенефициент по проект „Български трансграничен диалог“ по процедура DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue/Български трансграничен диалог по Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г. Общата стойност на проекта е 363 210 евро, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ под формата на европейско финансиране.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.:

Осъществена трета работна визита в Кралство Норвегия:

- Работна среща на 12.02.2025 г. в град Киркенес между представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ и представители на центъра за трансгранични арт проекти „Terminal B”, който играе ключова роля в развитието на културния диалог между страните в Баренцовия регион;

- Работна среща на 13.02.2025 г. в град Киркенес между българската делегация и представители на Норвежкия Баренцов Секретариат;

Осъществена четвърта работна визита в Кралство Норвегия:

- Работна среща на 25.02.2025 г. в град Тромсьо между представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ и представители на Съвета на окръг Тромсьо, които участват в програмите за териториално сътрудничество „Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)” и “Interreg Aurora”;

- Работна среща на 26.02.2025 г. в град Киркенес между българската делегация и представители на Норвежкия Баренцов Секретариат.

Осъществена работна визита в Естония:

- Работна среща на 08.04.2025 г. в град Тарту между представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ и Съвместния секретариат на програма Естония – Латвия, посещение на обекти финансирани по ИНТЕРРЕГ програма Естония – Латвия и естонска биотехнологична компания, специализирана в извършване на ДНК анализи;

- Работна среща на 09.04.2025 г. в град Тарту между българската делегация и представители на Научно-технологичен парк – Тарту – една от водещите екосистеми за иновации и стартъп развитие в Естония.

Осъществена работна визита в Словения:

- Работна среща на 15.04.2025 г. в град Любляна между представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ и представители на Министерство на сближаването и регионалното развитие на Словения – Управляващ  орган на Интеррег програмите за трансгранично сътрудничество Словения – Хърватия, Словения – Австрия и Словения – Унгария.

Изразходваните средства за отчетния период са в размер на 49 275 евро (96 373 лв.), включени във Финален финансов отчет № 9 и Искане за плащане № 7/29.05.2025 г.

На 06.08.2025 г. от страна на Националното координационно звено (НКЗ) бе извършено финалното плащане по проекта на стойност 12 954 евро (25 335 лева) след приспадане на преведения аванс.

Проектът приключи успешно и изпълнените дейности бяха приети от страна на НКЗ.

3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се изпълнява и координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (СППРР) , директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Основната цел на изпълняваната от АПИ политика е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол № 67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2024-2027 г. ще продължи да бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор;

- Увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;

- Постигане на финансово, технически и екологично устойчив „ВиК“ отрасъл, който предоставя ВиК уклуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията;

- Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;

- Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба;

- Контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите;

- Контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили.

- Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.

Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.

АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:

1.	Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2025 г. е актуализиран размера на тол таксите и винетките. С актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

2.	Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.

3.	Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.

- Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството;

- Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;

- Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;

- Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, в т.ч. подкрепа на общини за реализирането им;

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение).

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;

- Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове;

- Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура.

- Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане.

- Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси).

- Към настоящия момент Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол).

- Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

- Броят на реализираните електронни винетки за превозни средства са 3 215 882 бр. Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за възстановяването на общинската пътна инфраструктура на територията на страната;

- Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Брой жители, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели;

- Брой жители, на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването;

- Брой жители, на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води;

- Контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| - Рехабилитирани и новоизградени участъци | Км. | 118,449 | 93,048 |
| - Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 968,434 | 19 986,157 |
| - Брой продадени електронни винетки | Броя | 6 300 000 | 6 923 499 |
| - Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 3 |
| - Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда | бр. | 21 | 12 |
| - Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности | бр. | 4 | 2 |
| - Контролирана свлачищна територия | ха | 1000 | 1327 |
| - Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 30 | 5 |
| - Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 18000 | 12500 |
| - Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | % | 100 | 94.52 |
| - Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация | % | Min.(1) | 0.86 |
| - Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти | брой | 800 | 3802 |
| - Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите | брой | 75 | 89 |
| - Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз | брой | 5 | 41 |
| - Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни | млн. бр. | 3.00 | 3,01 |

2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища

- Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;

- Показател „Брой продадени електронни винетки“ – показателят определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона;

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища.

- Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях;

- Показател „Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности“ – показателят отразява подпомогнатите общини със завършени и въведени в експлоатация обекти с разрешение за ползване геозащитни обекти/етапи (реализирани укрепителни, брегоукрепителни, отводнителни и др. съоръжения);

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за мониторинг и режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи и др.;

- Показател „Подобряване качеството на предоставяната услуга „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води“  - показва брой жители с подобрени ВиК услуги, в резултат на изпълнени и въведени в експлоатация ВиК обекти;

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;

- Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);

- Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – Показателят измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“. Към 31.12.2025 г. се отчита значително изпълнение на заложената целева стойност на индикатора. В резултат на извършване на дейността на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, лицата са издали и поддържат валидни общо 3802 бр. сертификати на производители на строителни продукти, информация за които дирекция ТПН поддържа на сайта на Звено за контакт относно продукти в строителството (ЗКПС). На сайта на ЗКПС се поддържа актуална информация за издадени български технически одобрения (БТО), протоколи от изпитване за определяне типа и протоколи от класификация на строителни продукти.

Към 31.12.2025 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството е оправомощил 28 бр. органи за оценяване на строителни продукти, на които са издадени:

- 28 бр. разрешения за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и разрешения за оценяване на експлоатационните показатели на съществената характеристика, по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011;

- 21 бр. разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти за съответствие с националните изисквания;

- 2 бр. разрешения за издаване на българско техническо одобрение за строителни продукти.

През 2025 г. експерти от дирекция ТПН извършиха проверка и оценка на 2 бр. нови кандидати за оценяване на строителни продукти.

Дирекция ТПН изпълнява функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515, във връзка с което са изпълнени следните дейности:

- изготвени са 33 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

- Изпращане на актуална информация до Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти (АЛОССП) и до нотифицираните и оправомощени органи относно публикувани указания на групата на нотифицираните органи (GNB) към ЕК;

- поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти;

- поддържане на актуална информация за строителни продукти, по отношение на:

европейско законодателство; национално законодателство; национални изисквания към строителните продукти; национални приложения към Еврокодове; оправомощени и нотифицирани лица, регистрирани на територията на Р България; издадени сертификати, протоколи за първоначално изпитване на типа и БТО; информация за хармонизирани стандарти относно строителни продукти.

Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“ измерва постигането на стратегическа цел „Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок“, и допринася за изпълнението на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“.

Към 31.12.2025 г. дирекция ТПН поддържа актуална регулаторна база от 89 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите, която периодично представя в списъка на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. От актуалната регулаторна база от 89 бр. технически нормативни актове – 42 бр. се водят от дирекция ТПН, а в 47 бр. дирекцията участват експертно, съвместно с водещите дирекции/ведомства. Списъкът се актуализира два пъти в годината и се публикува на официалната електронна страница на МРРБ. Последна актуализация на списъка е направена към 8.1.2026 г.

В дирекция ТПН е определен отговорния служител на МРРБ при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове по чл. 4, ал. 5 от ПМС № 165 от 2004 г. на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите, с което е въведена Директива 98/34/ЕС, актуализирана с Директива 2015/1535. През 2025 г. в Информационната система за технически регламенти е въведена информация относно нотификацията на 2 проекта на наредби, в изпълнение на Постановление № 165.

- Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 31.12.2025 г. се отчита значително преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора, което се дължи на динамичното изменение на европейските нормативни актове и големия брой участия на експерти на дирекция ТПН в сесии и организирани събития на европейски и национални структури по прилагането на европейско законодателство;

- Показател „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни“ представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;

- Отчети и доклади в съответствие с изпълняваните ВиК проекти по сключените договори / споразумения, разрешения за ползване на въведените в експлоатация ВиК обекти; доклади от дейността на Асоциациите по ВиК;

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;

По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“ Разработваните от дирекция ТПН нормативни актове - технически наредби и административни актове – заповеди с национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на територията на Република Българи, преминават процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (Загл. доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

Преминаването през процедура по европейска нотификация е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

Информация за наличността и качеството на данните може да бъде извлечена от следните източници:

- Държавен вестник  (където се обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби, разработвани от дирекция ТПН):

https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;

- Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:

http://cpcp/cms/subsection-13-bylgarsko_zakonodate.html

- Електронна страница на МРРБ:

https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/.

- Електронна страница на Европейската комисия за нотификация на проекти на нормативни актове по реда на Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС

https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/bg/home

- 3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- По отношение на ангажираността на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“

През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. С оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи през периода се изпълняваха обекти на територията на общините Априлци, Правец, Велинград, Ветрино, Марица, Белица, Угърчин, Каолиново, Мъглиж, Първомай, Рудозем, Кнежа, Гурково, Цар Калоян, Левски, Кнежа, Шабла, Бяла Слатина, Върбица и Пловдив, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер сключени през предходни години. Продължават да се изпълняват обекти за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет.

Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат, са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.

През периода беше извършена усилена работа за постигане на стратегическата и оперативната цели на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

През 2025 г. продължи изпълнението на обекти със сключени договори, съгласувателни процедури на инвестиционните проекти на два обекта – в гр. Варна и в гр. Ахтопол, община Царево, подготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП, изпълнение на сключени в предходни години споразумения за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и/или строителни и монтажни работи (СМР) и сключване на нови споразумения с общини.

Извършен е ефективен мониторинг на 248 свлачища, както и оказване на експертна помощ и съдействие на общините и на други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси.

Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.

През отчетния период продължиха дейностите свързани с изпълнение на заложените оперативни цели, в това число подобряване на ВиК инфраструктурата за постигане на съответствие с европейските директиви и ефективност при предоставяне на ВиК услугите, оказване на подкрепа на общинските администрации и областните администрации, като собственици на публичната ВиК инфраструктура и на Асоциациите по ВиК при управление на ВиК активите, в съответствие със сключените договори с ВиК операторите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК инфраструктурата .

Продължава изпълнението на част от споразуменията за ВиК обекти, сключени с общинските администрации в изпълнение на Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет „Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/ обекти за целево финансиране“ и на споразумения сключени през 2023 г. и 2024 г. за финансово подпомагане на общинските администрации от бюджета на МРРБ. Част от споразуменията са изпълнени, а за други предстои финализираните им и предоставяне на отчетни документи от общините.

С Решение № 488 от 23.07.2025 г. на Министерския съвет е одобрен разработеният в съответствие с изискванията за реформи на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. Проектозаконът е внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание на Република България и е приет на първо гласуване на 22.10.2025 г.

- По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове

През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие с общи устройствени планове. По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове (ОУП) за цялата им територия при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през 2025 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство.

- По отношение на дейностите, изпълнявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 31.12.2025 г. са одобрени КККР за 108 668 кв. км, представляващи 97,90% от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,96 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1 802 населени места, включително всички областни градове и 157 общински центрове.

Към 31.12.2025 г. всички населени места в осемнадесет съдебни района: Балчик, Бургас, Велики Преслав, Генерал Тошево Девня, Исперих, Каварна, Котел, Ловеч, Луковит, Несебър, Пещера, Поморие, София-град, Тетевен, Троян, Трявна и Царево, са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 83 общини: Аксаково, Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белово, Белослав, Божурище, Благоевград, Брацигово, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Велики Преслав, Вълчи дол,  Вършец, Генерал Тошево, Грамада, Гулянци, Гурково, Девня, Добрич–град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Камено, Каспичан, Копривщица, Костенец, Котел, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Нови Пазар, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Поморие, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Смядово, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Съединение, Твърдица Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Хисаря, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Царево, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите,  оправомощени служители на общинските служби по земеделие подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

- По отношение на дейностите, изпълнявани от Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Предоставяните услуги от ДНСК са с високо качество, тъй като е въведена „Система за управление на качеството /СУК/ на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”. ДНСК е сертифицирана от ОНМI EURO SERT GMBH MAGDEBURG, а през 2018 г. премина към стандарт БДС EN ISO 9001:2015. През 2023 г. ДНСК е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 със срок на действие 2026 г. Сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, но по този начин, ДНСК демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентите и на приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността от предоставяните услуги. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:

- Контрол върху строителните книжа;

- Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;

- Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;

- Обследване на аварии в строителството;

- Контрол върху ползването на строежите;

- Въвеждане в експлоатация на строежите.

- По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“

Дейността на дирекция ТПН е в две основни направления:

- Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на Европейския съюз (ЕС)

Осъществяване на държавната политика по разработването на технически нормативни актове в областта на обследването, проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и хармонизиране с актовете с правото на ЕС за създаване на условия за безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, подобряване на околната среда в градовете и качеството на живот на гражданите;

- Осигуряване на национални условия за свободното движение на строителните продукти и за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по смисъла на Закона за устройство на територията

Управление на националната система за оценяване на строителните продукти и изпълняване на функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството. Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 305/2011) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

Чрез своята дейност дирекция ТПН подпомага:

- подобряването на инвестиционния климат и привличането на чуждестранни инвеститори, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар, развитието на реален пазар на недвижими имоти, което практически е много тясно свързано с провеждане на политиката по регулиране на отрасъл строителство, с изграждането на устойчива жизнена среда, в т.ч. на основните мрежи на транспортната, енергийната, водностопанската и съобщителната инфраструктура и обвързването им с тези на съседните страни и общоевропейската инфраструктурна система;

- подкрепата за фирмите, създаващи иновативни продукти чрез създаване на условия за конкурентоспособност и развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.

Участие в заседания на Европейски структури:

– участие в работата на 12 бр. работни групи по CPR Technical Acquis Process за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на съществени изисквания, експлоатационни показатели и методи за изпитване на строителни продукти и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти.

Проведени са 19 бр. онлайн работни срещи по различните продуктови области, както следва:

- Продуктова област 01: Предварително изготвени стоманобетонни продукти (SG 01 Precast concrete products) – подготвени окончателни материали за техническо задание към CEN;

- Продуктова област 02: Продукти за метални конструкции (SG 20 Structural metallic products) - подготвени окончателни материали за техническо задание към CEN;

- Продуктова област 03: Стомана за армиране и предварително напрягане (SG 07 Reinforcing prestressing steel) - подготвени окончателни материали за техническо задание към CEN;

- Продуктова област 04: Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени, търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков (SG 16 Doors and windows) - 3 бр. онлайн заседания, проведени на 20.02.2025 г., 25.02.2025 г. и 19.06.2025 г.;

- Продуктова област 05: Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества (SG 15 Cement, lime and h. binders) – запознаване с окончателни материали за преглед;

- Продуктова област 06: Топлоизолации (SG 3 Thermal insulation products) – 5 бр. онлайн заседания, проведени на 30.01.2025 г., 27.02.2025 г., 28.02.2025 г., 17.04.2025 г. и 13.06.2025 г.;

- Продуктова област 07: Продукти и спомагателни елементи от конструктивна дървесина (SG 13 Structural timber) - 1 бр. онлайн заседание, проведено на 24.06.2025 г.;

- Продуктова област 08: Продукти, свързани с бетон, разтвор и инжекционни разтвори (SG 26 Concrete, mortar and grout) - 3 бр. онлайн заседания, проведени на 27.05.2025 г., 24.10.2025 г. и на 06.11.2025 г.;

- Продуктова област 09: Продукти за зидария (SG 17 Masonry and related products - masonry units, mortars and ancillaries) - 1 бр. онлайн заседание, проведено на 25.03.2025 г.

- Продуктова област 10: Добавъчни материали (SG 24 Aggregates – нова работна група, стартирала през отчетния период, 3 бр. онлайн заседания, проведени на 26.03.2025 г., на 30.10.2025 г. и на 13.11.2025 г.

- Продуктова област 28: Продукти от стъкло - плоски и профилирани стъкла, стъклени блокчета (SG 30 Flat Glass, Profiled Glass and Glass Block Products) – нова работна група за отчетния период) - 1 бр. онлайн заседание, проведено на 26.05.2025 г.;

- Подгрупа Екологична устойчивост - хоризонтална работна група: 2 бр. онлайн заседания, проведено на 11.02.2025 г. и на 21.11.2025 г.

- изготвена, съгласувана с експертите на национално ниво и предоставена на ЕК информация за националните изисквания към строителните продукти; съгласуване на окончателно изработените задания за мандати за стандартизация на ЕК към CEN.

- създадени са четири нови подгрупи за строителни продукти – взето е участие в 1 бр. въвеждаща online среща за експертите в работата на новите подгрупи за строителни продукти от CPR ACQUIS на 25.11.2025 г.: 1) Building kits, units, and prefabricated elements - 34 KAS; 2) Fixed fire fighting equipment (fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and explosion suppression product) - 10 FFF; 3) Floorings - 19 FLO; 4) Road construction products - 23 RCP. Изпратени писма до DG GROW на ЕК за номиниране на експерти за участие в работните групи;

- участие в 1 бр. онлайн среща на координационната група по CPR Aquis (Steering Group/CPR Acquis Expert Group), проведена на 24.04.2025 г.; изпратена информация по 3 бр. Делегирани актове за класификация на строителни продукти по отношение на огневи характеристики, във връзка с ОД-8827 от 12.05.2025;

- участие в 2 бр. заседания на Координационна група на координиращите и оправомощаващи органи по Регламент за строителните продукти (Coordination Group оn the Notifying and Designating Authorities under the CPR), проведени на 02.04.2025 г. и на 28.10.2025 г.;

- участие в I-ва среща на Постоянен комитет (ПК) за строителни продукти, проведена на 25.04.2025 г., за представяне на дейности на комитета, съгласно изискванията на новия Регламент (ЕС) 2024/3110 на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2024 г. и за обсъждане на проекти на нови делегирани актове и актове за изпълнение на Комисията;

- участие в 1 бр. оnline конференция, организирана от ЕОТА (European Organisation of Technical Assessment);

- участие в годишен преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на тема „Governance at a Glance“;

- участие в 4 бр. заседания на Комитет за енергийни характеристики на сградите към Европейската комисия;

- участие в 3 бр. заседания на експертна група към Европейската комисия по прилагане на Директива за енергийна ефективност на сградите;

- участие в 3 онлайн заседание и 4 уебинара на Международен съвет по сгради и климат. (Intergovernmental Council on Buildings and Climate - ICBC).

- участие в онлайн уебинар за изпълнението на проект SRI ENACT относно въвеждането на индикатори за готовност за умни къщи.

- експертно участие в международна среща, проведена в Министерството на енергетиката, във връзка с проект по Инструмента за техническа подкрепа на ЕС (EU TSI), финансиран от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), относно развитието на регулаторната рамка за нисковъглероден и възобновяем електролитен водород в България и Румъния.

През отчетния период дирекция ТПН участва със свои експерти в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, вкл. участия в национални междуинституционални съвети, както следва:

- експертно участие в експертен съвет към ГД ПБЗН-МВР, в изпълнение на Заповед № 1983з-58 от 05.02.2025 г. на министъра на вътрешните работи;

- експертно участие в РГ, създадена със Заповед № МЕУ-7468/22.5.2025 г. на министъра на електронното управление, за изготвяне на проект на Стратегия за цифрова трансформация до 2030 г.;

- дадени предложения по проект на Национален средносрочен фискално-структурен план 2025-2028 г.

- експертно участие в Националния координационен съвет за управление на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023 – 2027 г., съгласно Заповед № РД-02-66 от 09.03.2023 г., изменена със Заповед № РД-01-95 от 08.05.2024 г. на министъра на здравеопазването;

- експертно участие в среща организирана от Черноморски изследователски енергиен център по проект „Съвместно разработване на инструменти и услуги за внедряване на показателя за подготвеност за интелигентно управление на сградите“ (SRI-ENACT)

4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, ДНСК, АГКК, дирекция „Технически правила и норми“.

5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Публикувани са регламенти и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2021-2027.

По отношение на дейността на АГКК - През отчетния период беше разработен и одобрен Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 95 от 7 ноември 2025 г.).

С одобрения законопроект се регламентира нормативно нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни. Част от промените са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, чрез засилване ролята на електронния документ, безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги, които те да използват за провежданите от тях производства, без да изискват документите от гражданите и организациите.

С отпадане на района на действие на службата по геодезия, картография и кадастър  при поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние и при административното обслужване се създаде възможност за централизирано разпределение и изпълнени на задачите от служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, независимо от местонахождението на имота, което ще доведе до равномерно натоварване на служителите на Агенцията и създаване на условия за намаляване на забавеното изпълнение на услуги.

Също така, през отчетния период влезе в сила Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа (обн. ДВ бр. 72 от 02.09.2025 г.). Инструкцията за изменение и допълнение е разработена във връзка с установени проблеми и неуредени въпроси в практиката по прилагането на действащата от 2021 г. до този момент инструкция.

V. Преглед на изпълнението на програмите

1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”(ГД СППРР) изпълнява функции по стратегическо планиране, вкл. по морско пространствено планиране по изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и същевременно е и Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)

По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти.

През отчетния период по програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 са обявени покани за набиране на проектни предложения. След приключване на съответната оценка на подадените предложения предстои сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и стартиране на изпълнението на проектните дейности.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устройство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.

  - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

- Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони;

- Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;

- Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;

- Устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;

- Осигуряване на плавен преход към зелена икономика и неутралност по отношение на климата за въглищните региони;

- Ефективно управление и изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество;

- През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;

Оперативна цел

- Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;

- Социално приобщаване чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство чрез насърчаване на регионалния туризъм;

- Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;

- Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения чрез мерки насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места;

- Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места;

- Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища.

Стратегическите и оперативни цели, поставени пред държавната политика за регионално развитие се реализират с помощта на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г., които са програми, насочени към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България и са съобразени с националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Тези програми допринасят за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмите подкрепят реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти, устойчиви енергийни решения, социален преход и алтернативна заетост, икономическа диверсификация. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. ПРР 2021-2027 г. надгражда постигнатото до момента и се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни.

Степен на изпълнение на заложените цели по отношение на ОПРР 2014-2020 г., ПРР 2021-2027 г. и стратегическото планиране, включително морско пространствено планиране:

В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане  в шестте региона за планиране, успешно изпълняват функциите си регионалните съвети за развитие (РСР). През отчетния период са организирани и проведени заседания/писмени процедури на РСР на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион, Южен централен регион, Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране. През отчетния период приключи оценката и приоритизацията (Фаза 1) на подадените концепции за ИТИ по първата процедура за интегрирания териториален подход. На база решения на сформирана междуведомствена работна група за разглеждане на възможни варианти за нов обхват на регионите от ниво 2 с изготвен доклад до министър за резултатите от дейността ѝ, са проведени процедури и е изготвена преписка за внасяне на проект на Решение на Министерски съвет (РМС) за предоставяне на мандат на Националния статистически институт за провеждане на преговори със статистическата служба на европейската комисия „Евростат“ за промяна в обхвата на регионите от ниво 2 в Република България. Приет е проектът на РМС на 27.03.2025 г. Преговорите са проведени успешно и в резултат е приет Делегиран регламент (ЕС) №195/2026 на Комисията от 13.11.2025 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията NUTS и списъците на съществуващите административни единици и местните административни единици. Същият е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки от 1 януари 2027 г. Съгласно Регламента промените са следните: обединяване на текущите статистически зони от ниво 1 в един регион NUTS 1 и окрупняване на текущите статистически райони от ниво 2 в четири нови, като се изменят границите на всеки един от тях, при запазване на границите на областите от ниво 3.

Следващата стъпка е разпоредбите на Делегирания регламент (ЕС) №195/2026 да бъдат отразени в нормативната уредба за регионално развитие в страната.

Стартирала е подготовка на предварителен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, поради необходимост от транспониране на разпоредбите на Делегиран регламент, относно промяна в броя и обхвата на регионите за планиране от ниво 2.

През отчетния период се предприеха стъпки за извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г. Сключен е договор за изготвянето на последващата оценка и към момента той се изпълнява успешно. Проведени са 7 писмени процедури – 6 с РСР и 1 със Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството за съгласуване на проектите на последващата оценка и окончателния доклад от изпълнението на НКПР 2013-2025 г. На 23.12.2025 г. стартира междуведомствена съгласувателна процедура за съгласуване на окончателния доклад за изпълнението на НКПР 2013-2025 г., преди внасяне за одобрение на доклада в Министерски съвет. Последващата оценка е одобрена от МС на заседание, проведено на 28.01.2026 г. Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на НКПР и нейната актуализация е изключително важен елемент от процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Извършването на последваща оценки на НКПР ще допринесе и за осъществяването на новия подход в прилагането на политиката за регионално развитие.

Изпълняват се дейности по бюджетна линия BG16FFPR003-5.001-0005 - „Бюджетна линия (БЛ) на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, чрез която са възложени и финансирани от Техническа помощ на ПРР 2021-2027 г. две обществени поръчки. Сключени са два договора, които ще бъдат завършени през 2026 г. Към настоящия момент договорите се изпълняват успешно както следва:

- 	Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г. Докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии ще представят анализ на изпълнението на стратегическите документи на регионално ниво и ще очертаят предизвикателствата пред изпълнението им до края на настоящия програмен период. Към 31.12.2025 г. са разработени 2 броя доклади - встъпителен и междинен, съгласно изискванията на Техническата спецификация;

- 	Разработване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г. Този документ ще определи дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия. Към 31.12.2025 г. са разработени 3 броя доклади - встъпителен и два междинни доклада, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Подготвена е документация за стартиране на обществена поръчка с финансиране от бюджетната линия с предмет: „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона на планиране от ниво 2 с период на действие до 2027 г.“.

С изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от април 2019 г., към отговорностите на ГД СППРР са добавени функции за координация и изпълнение на дейностите по политиката за морското пространствено планиране, включително разработването на Морския пространствен план на Република България (МППРБ).

Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 51е.) Морският пространствен план на Република България следва да се актуализира на всеки 10 г., като при необходимост този интервал би могъл да бъде и по-малък. По тази причина в раздел „7. Прилагане на плана и оценка на резултатите“, в точка 7.2 „Поддържане, актуализиране и изменение на МППРБ“ е заложено до 2029 г. да се възложи актуализация на МППРБ.

Поради факта, че политиката по морско пространствено планиране е нова за страната, още със стартирането на прилагането на Морския пространствен план на Република България 2021–2035 (МППРБ) беше целесъобразно да се предвиди негов последващ преглед. Необходимостта от актуализация на плана беше идентифицирана, във връзка със съществени промени в обществено-икономическите условия след разработването му, както и вследствие на допълнително заявени потребности от страна на заинтересованите страни, включително относно осъвременяване на използваната информация и на свързаната ГИС база данни.

По тази причина е необходимо да се стартира възлагането на актуализирането на МППРБ почти непосредствено след одобрението му през май 2023 г., за което е предвиден ресурс за 2026 г. и за 2027 г. в размер на 400 940 лева за преглед и актуализация на МППРБ. Тези дейности са разписани в мярка 4 „Изпълнение на морската политика“ от „Област на въздействие 9.1. в „Стратегическо планиране и наблюдение на регионалното и пространственото развитие“ на Приоритет 9 „Местно развитие“ от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г.

През 2024 г. е разработено предварително проучване (Етап I), което послужи за определяне на прогнозната стойност за Етап II - Извършване на цялостен преглед и актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035, включително изготвяне на доклад за екологична оценка.

През отчетния период стартира изпълнението на Етап II, като е изготвен проект на техническа спецификация. Предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение. Етапът включва както актуализацията на съдържанието на плана, така и изготвяне на доклад за екологична оценка, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство при установена необходимост.

Изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:

През отчетния период Управляващият орган на ПРР 2021-2027 г. е инициирал изменение на програмата, което включва:

- Допълване текста на програмата с цел адаптиране спрямо актуализираните текстове на Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент REPowerEU - В текста на одобрената ПРР 2021-2027 г. е включена информация по отношение на ключов ангажимент от НПВУ, свързан с решение на Народното събрание за одобряване на Пътната карта за климатична неутралност и определяне на крайна дата за преустановяване на производството на електроенергия от въглища най-късно до 2038 г. В рамките на инициирано и одобрено изменение на ПВУ, горепосочения текст е променен - Пътната карта за неутралност да бъде приета от Министерския съвет, а не от Народното събрание. С цел пълно съответствие на текстовете се извършва промяна и в ПРР;

- Промяна в обхвата на допустимост на дейностите по ПРР и допускане на подкрепа за социална инфраструктура в селски общини в рамките на Приоритет 2 - Инвестициите в социалната инфраструктура по ПРР не са предвидени за финансиране на територията на селски общини на етапа на програмиране поради предположението, че същите ще бъдат допустими за финансиране по СПРЗСР. След одобрението на ПРР стана ясно, че СПРЗСР няма да финансира инвестиции в социалната инфраструктура на територията на селски общини.

Предвид факта, че нито ПРР, нито СПРЗСР предвиждат инвестиции в социалната инфраструктура в селски райони, се оказва, че за територията на селските райони в страната е налице бяло петно във финансирането и общините от селските райони нямат достъп до подпомагане за инвестиции в социалната инфраструктура, въпреки че има идентифицирана необходимост от такава в Националната карта на социалните услуги.

При обсъждането на Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за втората покана за КИТИ по Приоритет 2 на ПРР Управляващият орган (УО) на ПРР получи индикации от страна на МТСП за нужда и засилен интерес от страна на общините в селските райони за инвестиции в социалната инфраструктура.

В тази връзка и след съгласуване с Европейската комисия (ЕК) в Единните указания за кандидатстване по Процедура BG16FFPR003-2.003 КИТИ-2 е допуснато инвестиции в социална инфраструктура да се осъществяват и финансират по ПРР на територията и на селските общини. За официализиране на подхода е необходимо териториалният обхват на мерките за социална инфраструктура да се разшири и в текста на ПРР;

- Промяна на приложение от програмата във връзка с метода за възстановяване на разходи на бенефициенти - В хода на изпълнение на планираните дейности по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР е идентифицирана необходимост методът на възстановяване на разходите към бенефициентите да бъде уеднаквен и синхронизиран с подхода на възстановяване на разходите от ЕК към държавата-членка. Управляващият орган е провел кореспонденция със службите на ЕК по този въпрос, на база която е получена информация да се инициира изменение;

- Пренасочване на финансов ресурс от безвъзмездна финансова помощ към финансов инструмент по Фонда за справедлив преход (ФСП) - Предвид късния етап на одобрение на програмата и териториалните планове Управляващият орган на ПРР стартира приоритетно изпълнение на инвестициите по ФСП с амбиция целият финансов ресурс да бъде отворен и договорен до края на 2025 г. Въпреки сериозния реализиран напредък през последните месеци, към настоящия момент е идентифициран потенциален риск от частично неизпълнение на бюджетните ангажименти по ФСП. В тази връзка е необходимо своевременно да бъдат предприети целенасочени мерки за адресиране на този риск.

За целта Управляващият орган на ПРР извърши преглед на потенциалните възможности за предприемане на мерки и идентифицира потенциална възможност част от средствата по ФСП, отредени за БФП да бъдат насочени за изпълнение под формата на финансови инструменти. Сходно предложение е постъпило от службите на ЕК в рамките на процедурата по междинния преглед на изпълнението на ПРР, като е обосновано с принос към цялостната политика на ЕС, насочена към разнообразяване на портфолиото с възможности за подкрепа на устойчиви във времето жизнени проекти, имащи потенциал за генериране на приходи.

Чрез предложението ще се създаде възможност за изпълнение на разработени финансови продукти в подкрепа на инвестиции, допринасящи за постигането на целите на ТПСП на територията на 3-те въглищни райони. Могат да бъдат разработени целеви финансови инструменти за подкрепа на въглищните региони в областите с енергийна ефективност, възобновяема енергия, диверсификация на икономиката. Тези инструменти могат да бъдат приложими само за конкретните въглищни региони и тяхното местоположение в тези региони да бъде условие за допустимост на проектите (което ще гарантира, че средствата по ФСП няма да се смесят с останалите средства за проекти без географски ограничения).

Предложението за изменение на програмата е одобрено от Комитета за наблюдение на програмата на 9-то заседание, проведено през месец ноември 2025 г., както и е съгласуван от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, в рамките на процедура, проведена през м. декември 2025 г.

В рамките на отчетния период беше обявена втора покана за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) - фаза 1 от изпълнението на инструмента ИТИ по Приоритет 2 на ПРР. Процедурата е фокусирана върху осигуряване на подкрепа за подготовка на КИТИ, включващи инвестиции с подкрепа от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. В рамките на тази процедура ще се финансират следните групи мерки:

- Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради;

- Образователна инфраструктура;

- Здравна и социална инфраструктура;

- Жилищно настаняване.

Общият бюджет на процедурата е в размер на 2 млрд. лв. В рамките на срока за кандидатстване 8 юли 2025 г. са подадени 46 КИТИ, като в последствие 2 от тях са оттеглени от кандидатите. Всички останали КИТИ са одобрени за финансиране. Изготвен е анализ на резултатите от процедурата като са предложени варианти за последващи действия.

Във връзка с изпълнението на инвестициите, подкрепени от Фонда за справедлив преход, както и с цел осигуряване на ефективно изпълнение на инвестициите в 3-те въглищни области, бяха сформирани областни подкомитети за справедлив преход във всеки един от трите региона. Структурата, правилата за работа и функциите на подкомитетите са включени в изменените Вътрешни правила за работа на КН на ПРР 2021-2027 г. В рамките на отчетния период бяха проведени по три заседания на трите подкомитета за Справедлив преход през месец февруари, месец юни и месец октомври 2025 г., съответно в градовете Стара Загора, Кюстендил и Перник. По време на заседанията бяха представяни и обсъждани актуални теми, свързани с изпълнението на мерки, финансирани с ресурс от ФСП на ПРР 2021-2027 г., както и пакетите с документи за предстоящите за обявяване за кандидатстване процедури по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на програмата.

В рамките на ПРР са обявени общо 15 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и е сключено Финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за управлението на средствата, предназначени за финансови инструменти по Приоритет 1 и 2 на обща стойност (грантово + финансови инструменти) над 4,92 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 76 % от бюджета на програмата.

Обявени са следните процедури за предоставяне на БФП:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“:

•	процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“;

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“:

•	процедура BG16FFPR003-2.002 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“;

•	процедура BG16FFPR003-2.005 „Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента“ – обявена в рамките на отчетния период;

Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“:

•	процедура BG16FFPR003-3.001 „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“;

Приоритет 4 „Справедлив преход“:

•	процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“;

•	процедура BG16FFPR003-4.002 „Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация“;

•	процедура BG16FFPR003-4.003 „Картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области“ – обявена в рамките на отчетния период;

•	процедура BG16FFPR003-4.004 „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ – обявена в рамките на отчетния период;

•	процедура BG16FFPR003-4.005 „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“ – обявена в рамките на отчетния период;

- процедура BG16FFPR003-4.006 „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“ – обявена в рамките на отчетния период;

•	двукомпонентна процедура BG16FFPR003-4.007 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради - КОМПОНЕНТ 1“ и процедура BG16FFPR003-4.014 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради - КОМПОНЕНТ 2“ – обявена в рамките на отчетния период;

•	процедура BG16FFPR003-4.008 „Социално-икономическа трансформация на минни терени“ – обявена в рамките на отчетния период;

•	процедура BG16FFPR003-4.011 „Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“ – обявена в рамките на отчетния период;

Приоритет 5 „Техническа помощ“:

•	процедура BG16FFPR003-5.001  „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“;

•	процедура BG16FFPR003-5.002 „Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на ТПСП“.

Във връзка със стартирането на финансовите инструменти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) бе генерирана съществена забава при ФМФИБ по финализиране на процедура за избор на финансови посредници Фондове за градско развитие по ЗОП. Разработването на процедурата стартира още в четвъртото тримесечие на 2023 г., но същата е обявена година по-късно - на 11 октомври 2024 г. със срок за кандидатстване 21 ноември 2024 г. Съгласно графика на ФМФИБ, в качеството му на възложител, процедурата за избор на финансови посредници ще продължи 9 месеца, което отлага допълнително сключването на Оперативните споразумения с тях и реалното начало на инвестиционния процес, свързан с отпускането на кредитното финансиране към крайните получатели по програмата, в т.ч. комбинирано в една операция финансиране с ресурс от БФП. Съгласно представена информация от дружеството изборът на финансови посредници по програмата бе планиран да бъде финализиран през октомври 2025 г., но процедурата се обжалва пред Върховен административен съд, което не позволи стартирането на финансовите инструменти по ПРР 2021-2027 през 2025 г.

По отношение мерките за информация и публичност, през разглеждания период, ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с напредъка и изпълнението на ПРР 2021-2027 г., които бяха представени по време на информационните дни и събития в страната, включително и онлайн, във връзка с представяне на възможностите за финансиране на проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., НПВУ и Програмите за трансгранично сътрудничество. В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ПРР 2021-2027 г., от началото на 2025 г. до момента са проведени работни срещи, информационни дни и събития за представяне на процедурите за кандидатстване и възможностите за финансиране по ПРР 2021-2027 г. Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на изпълнение на ПРР 2021-2027 г. Основните акценти по време на работните срещи и събития бяха свързани с обсъждане на детайлите по процедурите за кандидатстване и финансиране на проекти по Фонда за справедлив преход по ПРР 2021-2027 г., одобрен с решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. на Европейската комисия. Натрупаният опит и препоръки от партньорите и заинтересованите страни по време на работните дискусии бяха включени в пакетите с документи, представени за обсъждане по време на заседанията на подкомитетите по ФСП и на седмото, осмото и деветото заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. В заседанията взеха участие представители на Европейската комисия, които след провеждане на седмото заседание на КН във Велико Търново, посетиха успешно изпълнени обекти по проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. в град Велико Търново, както и на осмото заседание в град Кюстендил и деветото в град София.

Популяризирането на успешно изпълнени проекти по ОПРР 2014-2020 г. продължи с кампания на УО на ПРР в социалните медии за номиниране на проекти за участие в годишния конкурс на Европейската комисия Regiostars 2025”.

В изпълнение на изискванията в чл. 50 на Регламент (ЕС) 2021/1060 за осигуряване на видимост и публичност на изпълнението на ПРР 2021-2027 г. бяха допълнени функционалностите на официалния сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – www.bgregio.eu за улесняване на достъпа до актуална информация за организираните и провеждани информационни дни и събития с въвеждане на предстоящите дати в меню „Календар“. В резултат от усилията на УО на ПРР да бъде предоставяна актуална и достоверна информация за ПРР 2021-2027 г., уникалните посещения на официалната уебстраница на ПРР достигнаха 90 953 бр. за 2025 г. от създаването й през 2023 г. до края на 2025 г.

В края на месец май 2025 г. беше сключен Договор № РД-02-29-489/30.05.2025 г. по приключила обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други), и съпътстващи дейности, на територията на Република България за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“. Обществената поръчка е насочена към подпомагане на УО на ПРР при осигуряването на логистична и техническа обезпеченост за провеждане на събития и мероприятия, свързани с изпълнението и популяризирането на ПРР, в това число конференции, обучения, семинари, начините за финансиране по Програмата, текущата работа и напредък по нея, информиране за ролята и приноса на Европейския съюз (ЕС) за промяната на районите в България и подготовката на новия програмен период след 2027 г. Проактивната политика на УО на ПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работа, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната.

В рамките на проведените събития през отчетния период се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход.

От началото на 2025 г. до момента общо 39 служители на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. са преминали 24 обучения в страната и чужбина по теми, свързани с програмен период 2021-2027 г.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;

Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата:

- Изготвени са 1 бр. Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ;

- Изготвена 1 бр. документация, необходима за сключване на договор с предмет: „Разработване на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“;

- Изготвена 1 бр. документация, необходима за сключване на договор с предмет: „Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.“;

- Приети 2 броя доклади- Встъпителен и първи междинен по изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“;

- Разработена 1 бр. техническа спецификация за обществена поръчка с предмет – „Извършване на цялостен преглед и актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 включително изготвяне на доклад за екологична оценка.- Етап II“;

- Разработени са 2 броя доклади - встъпителен и междинен, съгласно изискванията на Техническата спецификация по Договор „Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.;

- Разработени са 3 броя доклади- встъпителен и два междинни доклада, съгласно изискванията на Техническата спецификация по Договор „Разработване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“;

- Подготвена е 1 брой документация за стартиране на обществена поръчка с финансиране по бюджетната линия с предмет: „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 с период на действие до 2027 г.“;

- Приет е 1 брой проект на Решение на Министерски съвет за даване на мандат на НСИ за провеждане на преговори с ЕВРОСТАТ;

- Проведени са 31 заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие;

- Проведени са общо 7 заседания на подкомитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г. през месеците февруари, май и октомври 2025 г.;

- Проведени са общо 3 заседания на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. през месец март 2025 г. в град Велико Търново, през месец юли 2025 г. в град Кюстендил и през месец ноември 2025 г. в град София;

- Проведени са три писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г. свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по по ПРР 2021-2027 г.;

- Проведени са 3 събития, свързани с Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027.

В рамките на процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР през месец януари 2024 г. беше подписано споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие с предмет „Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие. През отчетния период по Компонент 2 „Тематична програма за изграждане на капацитет, състояща се от национални, регионални, междурегионални и технически събития, насочени към обмен на знания, партньорско обучение и изграждане на професионална мрежа от контакти и партньорства“ са проведени 29 събития, включително 3 национални събития; три кръга от по 6 регионални събития; 5 технически събития и 3 междурегионални събития. Тематиката на събитията е насочена към „Интегрирани териториални инвестиции за устойчиво градско развитие“, „Новият европейски Баухаус – Принципи и приложение в ИТИ“, „Интегрирани териториални инвестиции за обновяване на сгради и управление на речните зони”, които се проведоха в периода април-май 2025 г., „Допустими мерки за подкрепа на уязвими групи в рамките на втората покана за кандидатстване с КИТИ и успешни примери за интегрирани подходи“ и „Устойчиво управление на речните зони“, „Интегрирани подходи за справедлив преход“, като целта е повишаване на административния капацитет на заинтересованите страни и бенефициентите за иницииране и реализация на мерките по ПРР 2021-2027.

Представен бе и доклад с резултатите от проучването, както и препоръки за подобряване на изпълнението на ПРР 2021-2027 г. и изграждането на ефективен административен капацитет за приложението им. Насоките и препоръките от доклада ще допринесат и за подобряване на комуникацията и популяризиране на изпълнението и напредъка на ПРР 2021-2027. Резултатите от извършените проучвания са използвани за формиране на последващата програма за изграждане на капацитет, чрез провеждане на тематични събития за допълнително повишаване на капацитет за прилагането на интегрирани подходи за изпълнение на проекти по приоритетите та ПРР 2021-2027.

В рамките на ОПРР, от началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 27 процедури за предоставяне на финансиране (грантово + финансови инструменти) на обща стойност над 3,12 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на програмата.

В периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. в рамките на ОПРР няма сключени договори за предоставяне на БФП, предвид периода на допустимост на разходите.

В докладвания период са подадени към сертифициращия орган (СО):

-	Междинен доклад за сертификация № 13 за 10-та счетоводна година със стойност на одобрените от СО публични разходи 8,3 млн. лв.;

-	Финален междинен доклад за сертификация №14 за 10-та счетоводна година със стойност на одобрените от СО публични разходи 9,5 млн. лв.

УО въведе двуетапно отчитане на оценените рискови проекти по ДБФП с обща стойност над 1 млн. евро.  В тази връзка, на етап верификация на искане за окончателно плащане по проект с обща стойност на ДБФП над 1 млн. евро, за който е въведен подход с двуетапно отчитане, няма да е задължително да се потвърждава приключването на конкретния проект, както и постигането на заложените стойности на индикаторите, като по този начин ще се даде възможност за включване на допустимите разходи за дадения проект във финалния междинен доклад по сертификация без да е налице цялостно реализиране на проекта и постигане на неговите цели към момента на верификация на разходите. При последващото допълнително техническо отчитане, което ще се извършва чрез подаване от страна на бенефициентите в ИСУН 2020 на технически отчет и доказателства към него, УО ще извърши документална проверка на представените доказателства за приключване на всички дейности и въвеждането в експлоатация на обектите на интервенция, както и проверка на място за удостоверяване на реалното състояние на обектите.

За 37 проекта бе въведено двуетапно отчитане, тези проекти не успяха да приключат в периода на допустимост на разходите - 31.12.2023 г. и на тези бенефициенти беше дадена възможност за успешно реализиране на договорите със собствен ресурс, като след изпълнение на проектните дейности бенефициентите следваше да подадат окончателен технически отчет с докладване на изпълнението на обектите на интервенция и отчитане на индикаторите по проекта. След подаване на отчетите УО на ОПРР извърши  проверки на място и проверки на представените доказателства за изпълнението на проектните дейности и отчетените индикатори, с цел успешно приключване на проектите.

УО изготви процедура за проследяване изпълнението на двуетапни проекти, съгласно приет подход за двуетапно отчитане на инфраструктурни проекти по ОПРР 2014-2020. Стартирано е финализиране на тези проекти. Проектите по които не са финализирани проектните дейности в цялост, ще бъдат обявени за неактивни.

По 30 договора за БФП бенефициентите са подали окончателни технически отчети за приключване на проектите. По 28 договора за БФП вече са извършени проверки на място по подадени допълнителни технически отчети, а за 9 договора няма необходимост от извършване на проверка на място, т.к . са изпълнени в пълнота и проверени на етап окончателно плащане, а в периода на двуетапност обектите на интервенция се въвеждат в експлоатация. Приключили успешно са 26 двуетапни проекта, като 7 от проектите ще бъдат обявени за неактивни.

В хода на приключване на финансовите инструменти (ФИ) от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 бе съгласуван съвместен механизъм между ФМФИБ, УО на ОПРР и финансови посредници в рамките на „Насоки за прилагане на механизъм за разходване на средствата за ФИ и комбинирано финансиране с БФП по ОПРР 2014-2020 по неприключили в края на периода за допустимост проекти на крайни получатели (КП)“. В тази връзка към края на отчетния период на настоящия доклад общо 12 инвестиции все още се намират в процес на изпълнение по линия на Насоките: 10 проекта, подкрепени от общинските власти и 2 проекта на частни инвеститори.

Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)

Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:

- Изготвяне на становища до дирекция „Правна“ в МРРБ и писма-отговори до Президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет (МС) министерства, общини, областни управители, институции и граждани по въпроси и нормативни казуси, свързани с административно-териториалното устройство и местното самоуправление;

- Дейности по актуализиране на състава на Междуведомствената комисия за координация и наблюдение на дейността по категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България (утвърдена със Заповед № РД-02-14-1916 на министъра на РРБ от 18.09.2025 г.). Подготовка на материали за заседание на комисията;

- Изготвяне на становище във връзка с предложение от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България относно промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация;

- Изготвяне на информация за окрупняване на общините във връзка с отговор до народните представители г-жа Искра Михайлова и г-н Коста Стоянов относно приетите от МС нови райони на планиране в Република България;

- Изготвяне на отговор на писмо относно искане на нар. пр. Йордан Иванов за предоставяне на документация и информация относно неуточнени административни граници между област Пловдив и област Стара Загора;

- Изготвяне и съгласуване на отчет на отдела за изпълнението на мерките към 31.12.2024 г. във връзка с Решение на МС  № 233 от 29.03.2024 г. за приемане на План за намаляване на административната тежест;

- Съгласуване на списък с междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони по области и общини, за които се отпускат средства за субсидии от държавния бюджет за 2025 г.;

- Изготвяне на информация за съвместни дейности между МРРБ и местните власти във връзка с подготовката на среща на министър Иван Иванов с председателя на Европейския комитет на регионите г-жа Ката Тютьо;

- Участие в работна среща на тема „Рамката за оценка на ефективността и капацитета на общинската администрация“ с представители на Световната банка, проведена на 18.02.2025 г. в сградата на МРРБ;

- Участие като представител на отдела в международна онлайн конференция „Посветени на бъдещето за устойчиви общности“, организирана от Европейската асоциация за местна демокрация, представяща иновативни подходи за прогнозиране, активно включване на гражданите в управлението и изграждане на устойчивост на местно ниво;

- Участие в работна среща с делегация от Косово, проведена на 23.04.2025 г. в сградата на МРРБ, и представяне на 2 бр. презентации на тема „Местното самоуправление и развитието на процеса на децентрализация в Република България“ и „Дейности по сътрудничество между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на Европа“;

- Участие на представител на отдела в дейността на: Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерство на труда и социалната политика; междуведомствените комисии за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и на Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2025/2026 година към Министерство на образованието и науката;

- Определяне на представители на отдела за участие в Работна група 12 „Статистика“ към Съвета по европейските въпроси (Заповед № РД-05-762 от 14.11.2025 г. на председателя на Националния статистически институт).

Продукт/услуга: Развитие на процеса на децентрализация

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:

- Извършена ефективна организация и координация на договор за изпълнение на обществена поръчка № РД-02-29-209 от 07.02.2025 г. с предмет: „Интегриране на фискалната децентрализация в провежданите политики и реформи за подобряване на управлението на местно ниво в България“. Постигната е основната цел на обществената поръчка като са разработени практически насоки и мерки в областта на децентрализацията на управлението;

- Подготовка на документация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Зелена книга на децентрализацията и многостепенното управление в Република България“. Основната цел на обществената поръчка е разработване на задълбочен и всеобхватен документ на национално ниво, който да представи състоянието на процеса на децентрализация на държавното управление в България, като се очертаят основните проблеми, предизвикателства и тенденции и се поставят на дискусия ключови въпроси, които ще повлияят на вземането на управленски решения, предприемане на законодателни инициативи и институционални реформи. Проведена е открита процедура за избор на изпълнител. Избран е изпълнител и е сключен договор № РД-02-29-1270 от 29.12.2025 г.;

- Изготвяне на информация за изготвянето на писмо-отговор до заместник министър-председателя относно изпълнението на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2025 г.;

- Определяне на служител от отдела за модератор на Съвета по децентрализация на държавното управление в раздел „Консултативни съвети“ в новия Портал за обществени консултации,  администриран от Министерския съвет.

Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са:

- Успешно са проведени заключителните етапи от Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

- Изготвяне и съгласуване на преписка за протоколно решение на Министерския съвет за насърчаване прилагането на местно ниво на Дванадесетте принципа на добро демократично управление от Препоръка CM/Rec(2023)5 на Комитета на министрите относно принципите на доброто демократично управление. Протоколното решение е прието на заседание на Министерския съвет на 30.07.2025 г.;

- Изготвяне и съгласуване на преписка относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 2026-2031 г. Проектът е приет с Решение № 891 на Министерския съвет от 16.12.2025 г.;

- Изготвяне на информация за изготвянето на писмо-отговор до заместник министър-председателя относно изпълнението на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;

- Извършване на превод от английски на български език и редакция на пакет документи, приети през 2024 г. от Платформата за акредитация на Европейския етикет към Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Документите са необходими за цялостното актуализиране на националната процедура за присъждане на Европейския етикет;

- Извършена е ефективна организация и координация на изпълнението на договор № РД-02-29-362 от 14.04.2025 г. с предмет „Организация и управление на процедура за независима проверка и верификация на кандидатурите на общини за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“;

- Извършване на текуща координация, контрол и приключване на изпълнението на договор № РД-02-29-96 от 08.01.2025 г. с предмет: „Проучвания за селектиране на общини, прилагащи европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“. Постигната е основната цел на обществената поръчка, а именно извършени са проучвания за селектиране на общини, които прилагат утвърдения европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво и в които е установена функционираща местна демокрация. Направено е проучване и оценка на мнението на гражданите относно прилагането на европейските стандарти за качество на управлението в определените общини и насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление, както и проучване и оценка на мнението на общинските съветници относно развитието и функционирането на местната демокрация в определените общини в съответствие европейските принципи за иновативно и добро управление на местно ниво.

Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |
| Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | кWh/година | 1 410 182,00 | 164 602 |
| Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 959 | 680 |
| Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | Кв.метри | 1 155 746,83 | 1 131 932,30 |
| Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | Кв.метри | 43 702,42 | 105 898,99 |
| Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 246 | 0 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 3 566 | 0 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 4,7 | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотреблениеа | домакинства | 2574 | 0 |
| Нселение, обхванато от подобрените услуги по спешна мед.помощ | лица | 7 245 677 | 0 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 11 | 0 |
| Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции. | Посещения/година | 482 034 | 697 043 |
| Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 137,37 | 39,08 |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2027 г. , показатели, отчитащи приноса на ЕФРР |  |  |  |
| Жилища с подобрени енергийни характеристики | Жилищни сгради | н/п | н/п |
| Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики | Кв. метри | н/п | н/п |
| Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата | хектари | н/п | н/п |
| Дължина на новите или подобрени пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа | километри | н/п | н/п |
| Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропейската транспортна мрежа | километри | н/п | н/п |
| Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт | пътници | н/п | н/п |
| Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане | километри | н/п | н/п |
| Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/зарядни точки) | Станции за зареждане с гориво/ електроенергия | н/п | н/п |
| Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване | лица | н/п | н/п |
| Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения | лица | н/п | н/п |
| Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения | лица | н/п | н/п |
| Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения | лица/година | н/п | н/п |
| Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване) | лица/година | н/п | н/п |
| Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие | лица | н/п | н/п |
| Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане | приноси към стратегии | н/п | н/п |
| Интегрирани проекти за териториално развитие | проекти | н/п | н/п |
| Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане | културни и туристически обекти | н/п | н/п |
| Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри | н/п | н/п |
| Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. - показатели, отчитащи приноса на ФСП |  |  |  |
| Общ брой на участниците | лица | н/п | н/п |
| Безработни, включително трайно безработни | Брой лица | н/п | н/п |
| Заети лица, включително самостоятелно заети лица | Брой лица | н/п | н/п |
| Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия) | Брой предприятия | н/п | н/п |
| Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства | Брой предприятия | н/п | н/п |
| Нови предприятия, получаващи подкрепа | Брой предприятия | н/п | н/п |
| Жилища с подобрени енергийни характеристики | брой жилища | н/п | н/п |
| Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики | кв. м. | н/п | н/п |
| Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) | Произведен капацитет (MW) | н/п | н/п |
| Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа | хектари | н/п | н/п |
| МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество | предприятия | н/п | н/п |
| Показатели за изпълнение, свързани със стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране |  |  |  |
| Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие. | брой | 2 | 13 |
| Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. | брой | 12 | 40 |
| Показатели за изпълнение, свързани с административно-териториалното сътрудничество |  |  |  |
| Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство | Брой | 5 | 5 |
| Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво | Брой | 4 | 4 |
| Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2014-2020 |  |  |  |
| Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2014-2020 г. | Евро | 428 888 | 29 711,11 |
| Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2014-2020 г. | Евро | 647 106 | 45 348,55 |
| Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2014-2020 г. | Евро | 1 163 957 | 0 |
| Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2021-2027 |  |  |  |
| Размер на одобрените верифицирани средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2021-2027 г. | Евро | Н/П | 420 564 |
| Размер на одобрените верифицирани средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2021-2027 г. | Евро | Н/П | 1 197 412 |
| Размер на одобрените верифицирани средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2021-2027 г. | Евро | Н/П | 59 030 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие. За отчетния период са изготвени общо 13 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

- Изготвени са 1 бр. Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ;

- Изготвена 1бр. документация, необходима за сключване на договор  предмет: „Разработване на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“;

- Изготвена 1 бр. документация, необходима за сключване на договор  предмет: „Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.“;

- Приети 2 броя доклади- Встъпителен и първи междинен по изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“;

- Разработена 1бр. техническа спецификация за обществена поръчка с предмет – „Извършване на цялостен преглед и актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035, включително изготвяне на доклад за екологична оценка.- Етап II“;

- Разработени са 2 бр. доклади- встъпителен и междинен, съгласно изискванията на Техническата спецификация по договор „Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.;

- Разработени са 3 бр. доклади- встъпителен и два междинни доклада, съгласно изискванията на Техническата спецификация по договор „Разработване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“;

- Подготвена е 1 бр. документация за стартиране на обществена поръчка с финансиране по бюджетната линия с предмет: „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 с период на действие до 2027 г.“;

- Приет е 1 бр. проект на Решение на Министерски съвет за даване на мандат на НСИ за провеждане на преговори с ЕВРОСТАТ.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са проведени 40 заседания и координационни срещи, като част от тях са следните:

- Проведени са 31 заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие;

- Проведени са общо 7 заседания на подкомитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г.;

- Проведени са общо 3 заседания на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. през месец март 2025 г. в град Велико Търново, през месец юли 2025 г. в град Кюстендил и през месец ноември 2025 г. в град София;

- Проведени са три писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г. свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по ПРР 2021-2027 г.;

- Проведени са 3 събития, свързани с Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027.

Показателите отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата:

Стратегически цели:

- Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони;

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.

Оперативни цели:

- Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие.

Показатели по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Показател:  Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

•	Постигнатите резултати във връзка с Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – 164 602 кWh/година.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

•	Постигнатите резултати във връзка с Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 680 лица.

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с построени или обновени сгради в градските райони – 1 131 932,30 м2.

Показател: Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на градската среда, чрез построяване или обновяване на сгради в градските райони. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат построени или обновени в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с построени или обновени сгради в градските райони – 105 898,99 м2.

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.

Показател: Население, ползващо подобрени социални услуги – отчита постигнатите стойности свързани с осигуряване на подходяща социална инфраструктура, като ключов фактор за ефективно социално включване и участие в живота на обществото на уязвимите групи. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

Показател: Здравна инфраструктура: Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ – отчита постигнатите стойности свързани с инвестициите в здравната инфраструктура и обхваща всички граждани, ползващи спешна медицинска помощ и в системата на здравеопазването.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

Показател: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции - отчита постигнатите стойности свързани с очакван ръст в брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции,  в следствие на инвестициите в туризма.

- Отчетените стойности на ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции – 697 043 бр.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.

•	Постигнатите резултати във връзка с обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 39,08 км.

Показатели по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Показатели отчитащи изпълнението на ЕФРР:

Показател: Жилища с подобрени енергийни характеристики – отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики.

Показател: Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики..

Показател: Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции за изграждане на нова или обновяване на съществуваща зелена инфраструктура. С целевите стойности се планира общата площ на зелената инфраструктура, изразена в хектари.

Показател: Дължина на новите или подобрени пътища – извън трансевропейската транспортна мрежа – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством изграждане и подобряване на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на новоизградени или подобрени пътища, изразена в километри.

Показател: Дължина на реконструираните или модернизирани пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством реконструиране и модернизиране на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища, изразена в километри.

Показател: Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия по осигуряване на екологично чист обществен транспорт. С целевите стойности се планира капацитетът на седящи и правостоящи пътници в екологичните транспортни средства.

Показател: Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в изграждане или обновяване на велосипедна инфраструктура, включваща велосипедни трасета, физически отделени от автомобилното движение, велосипедни улици, велосипедни тунели и др. С целевите стойности се планира дължината на новоизградната или обновена велосипедна инфраструктура, изразена в километри.

Показател: Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/зарядни точки) – отчита постигнатите резултати, насочени към създаване или модернизиране на инфраструктура за смекчаване въздействието на транспорта върху околната среда. С целевите стойности на индикатора се планира борят на новосъздадени или модернизирани точки за зареждане/зарядни точки за алтернативни горива.

Показател: Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в социално жилищно настаняване, което допринася за по-добро социално приобщаване и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, включително други групи в неравностойно положение. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, които могат да бъдат настанени в новопостроени или модернизирани социални жилища.

Показател: Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в обществени детски заведения за предучилищно отглеждане и възпитание. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани детски заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата.

Показател: Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в образователна инфраструктура, т.ч. училища и висши учебни заведения. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани образователни заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата.

Показател: Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения - отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване достъпа до здравна помощ, чрез модернизация на съществуващи или изграждане на нови здравни заведения. С целевите стойности се планира годишният брой на лицата, обслужени/възползващи се от новоизградените или модернизирани здравни заведения.

Показател: Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване) – отчита постигнатите резултати по отношение на инвестициите в социална инфраструктура, различна от социално жилищно настаняване. С целевите стойности се планира максималният годишен брой на лицата, които могат да бъдат обслужени поне веднъж в рамките на една календарна година от нови или модернизирани структури за социални грижи, различни от социално жилищно настаняване.

Показател: Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие – отчита постигнатите резултати, свързани с изпълнението на проекти, подкрепени от фондовете на Европейския съюз. С целевите стойности се планира броят на лицата, обхванати от проекти, в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие.

Показател: Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане – отчита постигнатите резултати по отношение на приносите към стратегии за интегрирано териториално развитие, в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС 1060/2021 за общоприложимите разпоредби (РОР). С целевите стойности се планира броят на финансовите приноси.

Показател: Интегрирани проекти за териториално развитие – отчита постигнатите резултати по отношение на подкрепата за интегрирано териториално развитие. С целевите стойности се планира броят на интегрираните проекти, подкрепени в рамките на интегрираното териториално развитие в съответствие с разпоредбите на чл. 28 от РОР.

Показател: Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане – отчита постигнатите резултати, свързани със съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на публични туристически активи и услуги и културно наследство. С целевите стойности се планира броят на подкрепените културни и туристически обекти.

Показател: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда чрез инвестиции в създаване или обновяване на открити обществени пространства в градските райони. С целевите стойности се планира площта на новосъздадени или обновени открити обществени пространства, изразена в квадратни метри.

Показатели, отчитащи изпълнението на Фонд за справедлив преход:

Показател: Общ брой на участниците - отчита общия брой на участниците, обхванати от интервенциите по програмата, свързани с инвестициите за социален преход, повишаване на квалификацията, преквалификация, насърчаване на предприемачеството.

Показател: Безработни, включително трайно безработни – отчита стойността на безработни, включително трайно безработни, които ще бъдат подкрепени по програмата с дейности за включването им на пазара на труда чрез повишаване на квалификацията и знанията, мотивацията за работа, професионални консултации, насърчаване на предприемачеството и т.н.

Показател: Заети лица, включително самостоятелно заети лица – отчита стойността на заетите лица, включително самостоятелно заети лица  които ще бъдат подкрепени по програмата с целенасочени дейности към работодателите, предприятията и работниците за адаптиране и преодоляване на предизвикателствата в регионите, свързани с прехода към климатична неутралност.

Показател: Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия) - отчита броя на предприятията (микро-, малки, средни и големи предприятия), които ще получат финансова подкрепа в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП.

Показател: Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства – отчита броя на предприятията, които ще получат безвъзмездна финансова помощ в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП.

Показател: Нови предприятия, получаващи подкрепа – отчита броя на подкрепените нови предприятия с финансиране от ФСП. За ново предприятие се счита това, което е създадено не по-рано от три години преди да кандидатства за подпомагане по конкретна процедура.

Показател: Жилища с подобрени енергийни характеристики – отчита постигнатите резултати от осъществяване на дейностите с ресурс от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики.

Показател: Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите с финансиране от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики.

Показател: Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) - отчита допълнителния производствен капацитет за енергия от ВЕИ, изграден или разширен в резултат от подкрепата по програмата. Обхваща и производствения капацитет, който е бил изграден или разширен, но все още не е свързан към мрежата (ако е приложимо) или не е все още не е напълно готов да произвежда енергия. Производственият капацитет се разбира като "нетен максимален електрически капацитет", определен от Евростат като "максималната активна мощност, която може да се доставя непрекъснато, при работеща инсталация, в точката на изхода (т.е. след като се вземе захранването на спомагателните съоръжения на централата и се допусне загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от станцията)".

Показател: Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа – отчита инвестициите за рекултивация и възстановяване на минните терени и подготовката им за бъдещи нови промишлени дейности.

Показател: МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество – отчита броя на предприятията (микро, малки и средни), които са получили финансова подкрепа за инвестиции в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество за изследвания и иновации в тях.

Горепосочените показатели отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата:

Стратегически цели:

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;

- Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;

- Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение.

Оперативни цели:

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;

- Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм;

- Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;

- Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения, чрез мерки  за насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места.

- Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта, чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места.

- Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища.

Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

Показателите, отчитащи програмите за трансгранично сътрудничество

Заложените стойности са в съответствие с финансовия план на всяка програма за ТГС Интеррег ИПП 2021-2027 като е включено и 15 % национално съфинансиране. Изпълнението на целевите стойности влияе пряко на ефективното управление и изпълнение на програмите за ТГС Интеррег ИПП 2021-2027, което е от съществено значение за изпълнението на бюджетната програма 2100.01.01. При неизпълнение на целевите стойности съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което води до намаляване на общия бюджет на съответната програма за ТГС Интеррег ИПП 2021-2027.

На 15.06.2025 г. по трите програми за трансгранично сътрудничество за програмен период 2014-2020 г. бяха подадени финални междинни доклади по сертификация, които са одобрени от Сертифициращия орган на 21.07.2025 г. В края на годината са подготвени проекти на годишни обобщения на одитните доклади, декларации за управлението и окончателни доклади за изпълнението на програмите. Съгласувани са проектите на годишни счетоводни отчети представени от Сертифициращия орган.

1.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 3 993 000 | 855 343 | 855 342 |
|  | Персонал | 500 000 | 449 904 | 449 904 |
|  | Издръжка | 3 493 000 | 405 439 | 405 438 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 3 993 000 | 855 343 | 855 342 |
|  | Персонал | 500 000 | 449 904 | 449 904 |
|  | Издръжка | 3 493 000 | 405 439 | 405 438 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 20 515 308 | 22 219 343 |
|  | Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 |  |  | 17 170 405 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  | 20 467 006 | 3 990 355 |
|  | НПВУ |  |  | 984 195 |
|  | Други международни програми - Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. |  | 48 302 | 74 388 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 20 515 308 | 22 219 343 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 3 993 000 | 855 343 | 855 342 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 3 993 000 | 21 370 651 | 23 074 685 |
|  | Численост на щатния персонал | 214 | 214 | 201 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2025 г.

Обща финансова информация:

- Изплатените средства са в размер на 4,6 млн. лв., или 0,15 % от бюджета на програмата;

- Сертифицирани са разходи в размер на 17,8 млн. лв. или 0,57 % от бюджета на програмата.

| Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. | Уточнен план на разходите за 2025 г. /лв./ | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2025г. – 31.12.2025 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства от ЕС /лв./ | национално съфинансиране /лв./ |
| Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. | 17 719 660,00 | 3 881 352,42 | 684 944,55 |

За периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. са регистрирани 29 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 9 бр. нередности, по които размерът на определените финансови корекции възлиза на 2 233 283,44 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕФСУ са заведени общо 58 бр. съдебни оспорвания.

1.4.2. Отчет на изпълнението на дейностите по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Обща финансова информация:

•	433 бр. сключени договори/заповеди/финансово споразумение за предоставяне на средства (БФП + финансов инструмент) на обща стойност 2,7 млрд. лв., от които 424 са сключени в рамките на отчетния период на обща стойност на предоставената БФП в размер на 2,1 млрд. лв.;

•	Изплатените средства са в размер на 247,7 млн. лв., или 3,82% от бюджета на програмата;

•	Сертифицирани са разходи в размер на 33,3 млн. лв. или 0,51 % от бюджета на програмата.

| Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027 г. | Уточнен план на разходите за 2025 г. /лв./ | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2025г. – 31.12.2025 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства от ЕС /лв./ | национално съфинансиране /лв./ |
| Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027 г. | 1 021 431 285,89 | 201 188 897,87 | 46 555 464,90 |

1.4.3. Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря за изпълнението на инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, подмярка № 2 „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“ и подмярка № 3 „Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и сгради от туристическия сектор“. За изпълнението на инвестицията ГД СППРР публикува три процедури за предоставяне на средства, както следва:

1. Процедура на директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“. По процедурата са сключени 12 Договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестиция с крайния получател - Българска академия на науките. С 12-те договора на обща стойност 35 880 110,50 лв. – изцяло средства от Механизма, се финансират мерки за енергийно обновяване на публични сгради, собственост на Българската академия на науките, използвани за научноизследователска и развойна дейност, и такива с обществено значение, свързани със съхраняване и популяризиране на резултатите от дейността на академията. Всички договори са сключени в периода месец 10-12.2023 г. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 12 сгради.

2. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. По процедурата в процес на изпълнение са 275 договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестициите на стойност 452 808 735,16 лв., от които 389 644 726,46 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 63 164 008,70 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. Всички договори са сключени преди отчетния период. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 363 сгради.

3. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. По процедурата в процес на изпълнение са 239 договора за финансиране с крайни получатели микро-, малки, средни и големи предприятия. Договорите са на стойност 171 848 242,84 лв., от които 84 134 930,91 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 87 713 311,92 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. За периода 01.01.-31.12.2025 г. са сключени 65 договора на обща стойност 57 298 013,93 лв., от които 27 419 717,50 лв. средства от Плана за възстановяване и устойчивост и 29 878 296,43 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. По процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 296 сгради.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря също така за изпълнение на Инвестиция С8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“, част от Компонент 8 „Транспортна свързаност“ в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез подготовка и изпълнение на процедура BG-RRP-8.007 „Екологосъобразна мобилност“.

Процедурата е насочена към финансиране на дейности за доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението.

По процедурата са одобрени 15 предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност и са сключени 15 договора за финансиране на обща стойност 126 015 436,53 лв., от които 98 395 351,27 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 27 620 085,26 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. Всички договори са сключени преди отчетния период.

По проектите се изпълняват 21 договори за доставка за нови превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии - общо 95 бр. нови превозни средства. По 14 договора за финансиране с изпълнители по ЗОП за доставка и изграждане на 52 бр. зарядни станции . В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Подписани са договори с изпълнители по ЗОП на 4 бр. договора за новоразработени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 5 общини. Ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, вкл. ще бъдат изградени 26 км велоалеи и осветление за 258 пешеходни пътеки.

Изплатените средства за периода 01.01-31.12.2025 г. по инвестиции са 178 455 192,07 лв., както следва:

- 4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – 106 632 768,71 лв.

- 4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – общо 12 221 695,14 лв.

- 4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ – общо 751 567,19 лв.

- 4.030 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиция С4.I1, подмярка 2 и 3“ – общо 347 354,04 лв.

- 8.013 „Екологосъобразна мобилност “ – общо  58 501 806,99 лв.

1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за максимално постижимо изпълнение на планираните целеви стойности по програмите.

По отношение на ГД СППРР:

Според член 16 от Регламент 1060/2021 (Регламента) всяка държава членка определя рамка за качество на изпълнението, за да даде възможност за мониторинг, докладване и оценка на качеството на изпълнението на програмата по времето на изпълнението ѝ и за да допринесе за измерването на общите резултати на фондовете. Рамката за качество на изпълнението се състои от:

- показатели за краен продукт и за резултат, свързани със специфичните цели, определени в регламентите за отделните фондове и избрани за съответната програма;

- междинни цели, които да бъдат постигнати до края на 2025 г., по отношение на показателите за краен продукт;

- целеви стойности, които да бъдат постигнати до края на 2029 г., по отношение на показателите за краен продукт и за резултат.

Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма. Те позволяват на Комисията и на държавите членки да измерват напредъка към постигането на специфичните цели и отговарят на изискванията, определени в член 33, параграф 3 от Финансовия регламент. Целевите стойности на показателите в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027) в Приложение № 6 са определени в съответствие с регламента – това са междинните целеви стойности, посочени в ПРР 2021-2027. Чрез тази програма се изпълнява интегрираният териториален подход, които предполага следните последователни стъпки:

- Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към ИТСР по реда на ЗРР, както и на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР (Фаза 1);

- Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ и проектни идеи по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Фаза 2).

1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.

2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“

  - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Основната цел при изпълнение на програмата е да се създадат условия за подобряване състоянието на сградния жилищен фонд чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите и създаване на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

| 2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мярка | Целева стойност | Отчет |
| Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |  |  |  |
| 1. Показател: Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд | Бр. обновени жилища. | 13 729 | 131 729 |
| 2. Показател: Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура | Бр. обитатели | 279 362 | 279 362 |
| 3. Показател: Въведени в експлоатация жилищни сгради. | Бр. жил.сгради | 1968 | 1968 |
| Подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по НПВУ. |  |  |  |
| 1. Показател: Подобрена разгъната застроена площ в многофамилни жилищни сгради. | РЗП (кв. м) | 2 150 000 | 0 |
| 2. Показател: Понижаване на потреблението на първична енергия | GWh/год. | 242 | 0 |
| 3. Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове. | кТ СО2 | 47 | 0 |
| 4. Показател: Спестяване на първична енергия за всяка жилищна сграда | % | min 30% | 0 |
| 5. Показател: Достигане на клас на енергопотребление | съгл. скала | min „В“ | 0 |
| 6. Показател: Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). | Бр. | 1 | 0 |

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 459 000 | 1 269 783 | 1 269 783 |
|  | Персонал | 1 000 000 | 1 079 825 | 1 079 825 |
|  | Издръжка | 39 000 | 189 958 | 189 958 |
|  | Капиталови разходи | 420 000 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 459 000 | 1 269 783 | 1 269 783 |
|  | Персонал | 1 000 000 | 1 079 825 | 1 079 825 |
|  | Издръжка | 39 000 | 189 958 | 189 958 |
|  | Капиталови разходи | 420 000 |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 14 364 800 | 0 | 0 |
|  | Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради | 14 364 800 |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 13 815 992 | 14 788 416 |
|  | НПВУ |  |  | 984 195 |
|  | INSPIRenov |  | 62 371 | 50 600 |
|  | Трансфери за саниране на сгради |  | 13 753 621 | 13 753 621 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 14 364 800 | 13 815 992 | 14 788 416 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 15 823 800 | 1 269 783 | 1 269 783 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 15 823 800 | 15 085 775 | 16 058 199 |
|  | Численост на щатния персонал | 18 | 18 | 15 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Бюджетът на НПЕЕМЖС, съгласно ПМС № 339 от 02.12.2016 г. и ПМС № 326 от 20.12.2017 г. възлиза общо 2 млрд. лева. През 2025 г. ДЖП е разплатила в полза на ББР ЕАД общо 7 896 627,72 лв., включително главница в размер 7 136 772,03 лв. и лихви в размер 759 855,69 лв. Към 31.12.2025 г. неусвоените средства по сметката в БНБ са на стойност 19 285 248,31 лв. По програмата остават за разплащане към ББР ЕАД две жилищни сгради, за които не са представени РОД за окончателно плащане.

- Бюджетът на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съгласно сключено споразумение с Министерство на финансите (МФ) № СПОР-17/16.02.2023 г., финансирана по НПВУ, възлиза до 1 496 347 328,00 лв. (с вкл. ДДС), разпределени както следва:

- до 1 189 503 129,00 лв. представляващи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост на НПВУ;

- до 236 226 509,00 лв. национално публично финансиране за невъзстановим данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС);

- до 70 617 600,00 лв. собствен принос на крайния получател;

СНД подготви и представи на ЕК мотивирано предложение за промяна заложените първоначални индикатори по Инвестиция С4.I1, прието от ЕК, предвид което предстои изготвяне на анекс към оперативно споразумение с рег. № СПОР-17/16.02.2023 г. за изпълнение на НПВУ с МФ.

Към 31.12.2025 г. от бюджета на инвестицията общо реално изплатените средства от бюджета на инвестицията са както следва (изт. ИСУН):

По инвестиция 4.023 „Обновяване на жилищния сграден фонд“ общо 167 871 081,64  лв. с вкл. ДДС:

- 139 985 709,03  лв. без вкл. ДДС с източник МВУ по НПВУ;

- 27 885 372,61  лв. невъзстановим ДДС с източник държавен бюджет;

По инвестиция 4.029 „Техническа помощ за подпомагане изпълнението на проекта“ общо  2 056 459,31  лв. с вкл. ДДС:

- 2 055 679,07  лв. без вкл. ДДС, възнаграждения на ЗИНПВУ и издръжка с източник МВУ по НПВУ;

- 780,24  лв. невъзстановим ДДС с източник държавен бюджет;

2.3. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

3.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи;

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне качествени стоки и услуги на потребителите.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“, пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, както и управлението на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ, се създаде възможност за:

- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждане на линейни обекти, което е пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ;

- Недопускане на прекратяването на дейността на публични предприятия, като няма приети решения за откриване на производство по несъстоятелност, или за ликвидация на търговски субекти от системата на МРРБ;

- Прилагане на мерки и процедури, осигуряващи спазване на трудовото законодателство, изпълнение на поетите от органите на управление задължения за прозрачно и ефективно управление на предприятията;

- Оптимизиране на производствено - техническото и финансово - икономическо състояние на публичните предприятия и недопускане на прекомерно висока междуфирмена задлъжнялост и третиране на дружествата като „предприятия в затруднето положение”;

- Своевременно внасяне в приход на държавния бюджет на отчисления от печалбата за държавата;

- Изпълнение на мерки и прилагане на процедури за обезпечаване на дейността и финансовата независимост и ликвидност на дружествата от отрасъл ВиК чрез одобряване на предложения за финансиране и кредитиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, на инвестиционните потребности и оперативни нужди на ВиК операторите;

- Осигуряване на предпоставки за изпълнение на инвестиционните програми на публичните предприятия, съгласно разчетите им в приетите за изпълнение бизнес програми и бизнес планове;

- Провеждане на конкурсни процедури за избор на органи за управление на публичните предприятия и сключване на договори за управление с лицата, номинирани и избрани от органа, упражняващ правата на държавата в тях;

- Своевременно изпълнение от страна на ВиК операторите с държавно участие на дейностите по предоставяне ВиК услугите, с осигуряване на необходимото качество при приемлива за обществото цена.

  - Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Разработване на вътрешно–ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ и процедурните изисквания и правила за работа, свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи;

- Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- Съставяне и поддържане на регистри и база данни:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества;

- Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ;

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ и предоставяне на информация за тях по искане на държавни ведомства, фирми и организации.

- Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие.

Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

- Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества предложения, документи и информация;

- Изготвяне на становища, доклади или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

- Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните работни групи и комисии в МРРБ;

- Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

Извършените дейности са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и добро управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие в капитала от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50 % държавно участие са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнението на политиката на държавата и заложените за изпълнение цели от публичните предприятия.

3.3.Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

- Основна информация за Дружеството

„Български ВиК холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно холдингово дружество, учредено  на  основание и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22.01.2020г. и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428.

Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само: гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите осъществени услуги на потребителите.

Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка на законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ.

През отчетният период дружеството използва офисни площи в сграда на бул. Гоце Делчев, № 142-142А. С решение на Министерски съвет № 415 от 17.06.2024г. е предоставена част от сграда в гр. София на ул. „Алабин“, № 16-20, която не се използва за дейността, предвид необходимостта от основен ремонт.

Към 31.12.2025 г. „Български Ви К холдинг“ ЕАД осъществява дейността си с 54 служители, назначени  на трудов договор. В допълнение, функциите на управление и контрол се извършват от Управителен Съвет и Надзор Съвет с обща численост от 9 души.

  - Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Основният предмет на дейност, както и целите и задачите, които стоят пред ръководството на холдинга включват:

- Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;

- Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;

- Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;

- Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;

- Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лиценз за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

- Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.

  - Органи на управление на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на двустепенна система на управление:

- Общо събрание на акционерите: Едноличният собственик на капитала, в лицето на Министърът на регионалното развитие и благоустройството, решава въпросите от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устава на Дружеството;

- Надзорен съвет: Надзорният съвет се състои от 5 души и взема своите решения съгласно раздел III и IV от Устава на Дружеството и Правилата за работа на надзорния съвет, приети съгласно чл. 242, ал. 3 от Търговския закон.

- Управителен съвет: Управителният съвет се състои от 4 души и взема своите решения съгласно раздел III и V от Устава на Дружеството и Правилника за дейността на Управителния съвет.

  - Холдингова структура, капитал и дъщерни дружества

Капиталът на Холдинга е в размер на 1 042 197 000 лв. (един милиард, четиридесет и два милиона сто деветдесет и седем хиляди лева), включващ учредителен капитал в размер на 1 000 000 000 (един милиард) лева и извършени апортни вноски от държавата на акциите и дяловете на ВиК дружества и други активи и дружества, свързани с осъществяване на предмета на дейност на Холдинга.

Към 31.12.2025 г. Холдингът притежава акции и дялове на 27 /двадесет и седем/ дъщерни дружества с участие в собствеността между 51% и 100% от капитала на дружествата, както следва:

- 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 826043778, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 121 860 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 200167154, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 126004284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 100 109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, ЕИК 815123415, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100%  от капитала на дружеството;

- 2 154 200 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 812115210, с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 24 626 000 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 2 260 000 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 3 693 368 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ЕИК 829053806, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 96,49% от капитала на дружеството;

- 24 836 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД, гр. Шумен, ЕИК 837068284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 3 470 000 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 193 244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 70 760 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 911 900 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 1 889 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, ЕИК 817040128, , с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;

- 129 594 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 6 949 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 23 810 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, ЕИК 821152916, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 10 070 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 2 380 103 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 204219357, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 97,32% от капитала на дружеството;

- 1 114 210 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 98.23% от капитала на дружеството;

- 10 000 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, ЕИК 206705510, гр. София, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 699 212 броя дружествени дяла от капитала на „В и К" ООД, ЕИК 000225011, гр. Кърджали, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 97.83% от капитала на дружеството;

- 3 938 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Исперих, ЕИК 826043803, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството

- 826 872 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Силистра, ЕИК 828050351, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 98.86% от капитала на дружеството

- Извършени дейности през 2025 г.

През 2025 г. са извършени дейности по финансиране на дъщерните дружества, във връзка с изпълняваните от тях инвестиционни и инфраструктурни проекти и подпомагане на оперативната дейност. В допълнение, Холдингът извършва координация и съдействие по изпълнение на важни за развитието и представянето на дружествата проекти и инициативи, в т.ч. такива, изпълнявани по Европейски структурни и инвестиционни фондове, Финансови механизми, Международни спогодби, Национални и международни фондове, други програми или инициативи; оказва методическа и експертна помощ на дъщерните дружества и на заинтересовани страни по въпроси и теми, свързани с функционирането и управлението на предприятията.

  - Предоставяне на средства на дъщерните дружества

Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на Холдинга. Усилията на ръководството и служителите на Дружеството са насочени към успешното изпълнение на инфраструктурните проекти на дъщерните дружества финансирани по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г., както и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата в затруднено положение.

Основните цели, свързани с изпълнените дейности са:

- целевото финансиране на проекти на дъщерни дружества допринася за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите и постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.

- финансирането на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране обезпечава непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;

Предоставяното от Холдинга финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на Холдинга, както и на утвърдените вътрешни Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През отчетния период „Български ВиК холдинг“ ЕАД е финансирал (или е получил възстановяване на суми по действащи договори по) следните инвестиционни проекти, представени от дъщерните ВиК операторите:

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – София

Проект: „Реконструкция на външни захранващи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в това число доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Опицвет, община Костинброд“, на стойност 5 309 369.22 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.09.2022 г. и Анекс 1 от 29.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 598 857.12 лева.  Няма възстановена сума /;

- „Водоснабдяване и канализация “ ООД – Сливен

Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“. ““ на стойност 10 691 083.98 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. ., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 19.12.2023 г. и Анекс 3 от 21.02.2025 г.  През отчетния период са усвоени 1 171 126.96 лева.  Възстановена сума 1 100 000 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Сливен

Инвестиционен заем за съфинансиране стойността на проекта за самоучастие по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“ на стойност 31 033 406.94 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. ., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 19.12.2023 г. и Анекс 3 от 21.02.2025 г.   През отчетния период са усвоени суми 5 469 028.29 лева. Възстановени са 6 149 000 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Сливен

Инвестиционен заем за изпълнение на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен” на стойност 8 800 712 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 04.10.2022 г. През отчетния период са усвоени 1 802 744.17 лева. Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Инвестиционен заем за финансиране на самоучастието в проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 70 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 14.12.2023 г. и Анекс 3 от 01.08.2024 г.  През отчетния период са усвоени 290 405.75 лева. Възстановени суми 3 083 483.04 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 4 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 14.12.2023 г. и Анекс 3 от 01.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 58 081.15 лева. Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Инвестиционен заем за финансиране на нетната стойност по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта - 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир“ и Обособена позиция № 2 „Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“ и „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта – 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за н.з. гр. Радомир по съществуващо положение с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир “ и Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“, на стойност 12 743 385.76 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.07.2023 г. През отчетния период са усвоени 653 846.44 лева. Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта - 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир“ и Обособена позиция № 2 „Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“ и „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта – 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за н.з. гр. Радомир по съществуващо положение с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир “ и Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“, на стойност 678 826.58 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.07.2023 г. През отчетния период са усвоени 89 002.14 лева. Възстановени са 303 335.19 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Инвестиционен заем за финансиране стойността на проекта в т. ч. на самоучастието и за осигуряване на плащания към изпълнители по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019 г. на стойност 41 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 12.12.2023 г. и Анекс 3 от 04.09.2024 г. През отчетния период са усвоени 10 610 205.77 лева. Възстановена сума 8 838 647.97 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019г. на стойност 8 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 12.12.2023 г. и Анекс 3 от 20.11.2024 г.  През отчетния период са усвоени 2 571 187.46 лева. Възстановена сума 322 192.92 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД

Заем за финансиране плащанията на нетни стойности към доставчици, изпълняващи дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпълнява като „неактивна операция“ в съответствие с т.7 от Насоки за приключване на оперативните програми (с допълнително споразумение №4 от дата 27.05.2024г. към АДБФП №Д-34-68/21.08.2019 г. Дружеството се задължава да завърши физически и изпълни напълно дейностите по проекта) на стойност 12 200 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 4 163 084.93 лева. Възстановена сума 5 165 426.45 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД

Заем за финансиране плащанията на ДДС към по договори с изпълнители на дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпълнява като „неактивна операция“ в съответствие с т.7 от Насоки за приключване на оперативните програми (с допълнително споразумение №4 от дата 27.05.2024г. към АДБФП №Д-34-68/21.08.2019 г. Дружеството се задължава да завърши физически и изпълни напълно дейностите по проекта) на стойност 1 700 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 793 428.33 лева. Възстановена сума 677 528.68 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Заем за финансиране осигуряване на собствения принос и част от оборотните средства необходими за финансиране на проекта ИСУН № BG16M1ОР002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“, АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г., финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на стойност 125 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 11.10.2023 г., Анекс 1 от 12.12.2023 г. и Анекс 2 от 11.02.2025 г.  През отчетния период са отпуснати 13 131 234.06 лева. Възстановени суми 48 560 888.02 лева/;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Инвестиционен заем за изграждане на проект „Рехабилитация на довеждащи напорни водопроводи на с. Брестовица“ на стойност 2 225 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 576 507.23 лева.  Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

Заем за финансиране на проект за ограничаване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, в т. ч. с покупка и монтаж на нови приходни водомери с възможност за отчитане в реално време и надграждане на всички водомери с устройства за ежедневен дистанционен мониторинг на консумацията и интеграция на данни в софтуер за фактуриране на стойност 620 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 189 575 лева. Няма възстановени суми./;

- „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен

Целеви заем за финансиране на нетните стойности по проект за намаляване на търговските загуби на дружеството, в т. ч. с покупка и монтаж на нови приходни водомери с възможност за отчитане в реално време и преоразмеряване на общи водомери на стойност 1 131 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 759 000 лева.  Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич

Заем за заплащане на нетни стойности и рефинансиране на извършени плащания на нетни стойности по договори с изпълнители за подготовката на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на 7 ВиК оператори”, приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., както и плащане на дейности, за които предстои да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители по отношение подготовката на проектно предложение към Управляващ орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в размер до 495 200 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 98 300 лева.  Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич

Заем за придобиване на недвижим имот, подробно описан в предварителен договор № ДОГ-2 от 09.01.2025 г. сключен с „АЛБЕНА“ АД, ЕИК: 834025872, за покупко-продажба на имот – Приложение № 2 към договора за заем. Общият размер на заема е до 3 693 000 лева, от които  до 3 000 000 лева за заплащане на стойността на имота без ДДС, до 600 000 лева за дължимо ДДС, до 90 000 лева за данък за придобиване на имота и до 3 000 лева за такса за вписване на имота в Имотния регистър към Районен съд – гр. Балчик. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 17.02.2025 г. През отчетния период са усвоени 3 693 000 лева.  Възстановена сума 2 827 188.85 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

Заем за финансиране на нетните стойности към изпълнители за СМР и доставка на материали, съгласно представени КСС по инвестиционен проект „Допълнително водоснабдяване на гр. Враца от каптиран извор „Черна““ на стойност до 20 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор с гарантиран резултат на 29.10.2024 г. През отчетния период са усвоени 9 120 421.96 лева.  Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – София

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа по ул. „1-ва“ в с. Доганово, община „Елин Пелин“, в общ размер на заема до 1 012 079.50 лева, от които: до 991 079.50 лева за финансиране плащането на нетни стойности за изпълнение на строително-монтажните работи по КСС, до 6 000.00 лева за финансиране плащането на нетни стойности за осъществяване на авторски надзор и до 15 000.00 лева за финансиране плащането на нетни стойности за осъществяване на строителен надзор./Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.03.2025 г. През отчетния период са усвоени 910 871.55 лева.  Няма възстановена сума /;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – София

Проект: „Авариен ремонт на участък от довеждащ водопровод за град Елин Пелин с висока концентрация на аварии“, в общ размер на заема до 883 498.83 лева, от които: до 861 498.83 лева за финансиране плащането на нетни стойности за изпълнение на строително-монтажните работи по КСС, до 7 000.00 лева за финансиране плащането на нетни стойности за осъществяване на авторски надзор и до 15 000.00 лева за финансиране плащането на нетни стойности за осъществяване на строителен надзор. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.03.2025 г. През отчетния период са усвоени 687 100.42 лева.  Няма възстановена сума /;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – София

Проект: „Ремонт на напорни резервоари за гр. Сливница – 3 броя и за гр. Пирдоп – 1 брой“, в общ размер на заема до 630 237.55 лева, от които:

-	До 88 298.54 лева за изпълнение на строително-монтажни работи по КСС на напорен резервоар №1 за гр. Сливница с обем 500м3;

-	До 88 298.54 лева за изпълнение на строително-монтажни работи по КСС на напорен резервоар №2 за гр. Сливница с обем 500м3;

-	До 132 447.84 лева за изпълнение на строително-монтажни работи по КСС на напорен резервоар №3 за гр. Сливница с обем 750м3;

-	До 321 192.63 лева за изпълнение на строително-монтажни работи по КСС на напорен резервоар за гр. Пирдоп с обем 2000м3.

/Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.03.2025 г. През отчетния период са усвоени 436 972.79 лева.  Няма възстановена сума /;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – София

Заем за финансиране на строително-монтажни работи на обекти: „Ремонт на резервоар – утаител „Въртопа“ за гр. Пирдоп с обем V= 600 m3” и „Ремонт на напорен резервоар за висока зона с. Антон с V= 200 m3” в общ размер на заема до 405 000.00 лева, от които: до 282 000.00 лева за финансиране плащането на нетни стойности за изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Ремонт на резервоар – утаител „Въртопа“ за гр. Пирдоп“ и до 123 000.00 лева за финансиране плащането на нетни стойности за изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Напорен резервоар за висока зона на с. Антон“. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 21.07.2025 г. През отчетния период са усвоени 404 998.09 лева.  Няма възстановена сума /;

- „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

Заем за финансиране на нетната стойност (без ДДС) по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци 1 и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис 1“, на стойност 24 624 935 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 2 476 685.32 лева. Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

Заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци 1 и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис 1“, на стойност 1 200 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 566 099.50 лева. Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Стара Загора

Заем за финансиране на нетните стойности по сключени договори за реконструкция на участъци от селищната водоснабдителна мрежа, обособени в отделни обекти на териториите на гр. Стара Загора, в това число и за рефинансиране на изплатени авансови суми в размер до 2 277 000 лева./Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 17.12.2024 г. и Анекс 1 от 22.07.2025 г. През отчетния период са усвоени 408 615.45 лева. Няма възстановена сума /;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Заем за финансиране осигуряване на собствения принос и непредвидени дейности по проект „Интегриран воден проект за област Бургас – Фаза 2“, изпълняван съгласно АДБФП №Д-34-73/24.09.2024 г., съфинансиран от Програма „Околна среда 2021-2027“ на стойност до 54 116 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.07.2025 г. През отчетния период са отпуснати 2 571 028.18 лева. Няма възстановени суми./;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Благоевград

Инвестиционен заем за финансиране на нетните стойности на проекти „Изграждане на водопровод от гр. Симитли до с. Черниче, Община Симитли“ и „Ремонт на съществуващ уличен водопровод в ПИ с идентификатор 03504.405.213, м. „Семково“, в общ размер на заема до 1 401 100.00 лева. /Проектите са получили одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 29.07.2025 г. През отчетния период са усвоени 433 470.99 лева.  Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Благоевград

Целеви заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители за изпълнение на проекти „Изграждане на водопровод от гр. Симитли до с. Черниче, Община Симитли“ и „Ремонт на съществуващ уличен водопровод в ПИ с идентификатор 03504.405.213, м. „Семково“, в общ размер на заема до 280 000 лева.  /Проектите са получили одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 29.07.2025 г. През отчетния период са усвоени 86 694.20 лева.  Няма възстановена сума./;

В рамките на отчетния период с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата, бяха сключени договори за предоставяне на целеви заеми. Заемите са за погасяване на натрупани задължения и рефинансиране на кредит, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги. Продължава и изпълнението на договора с “ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София за доставка на ел. енергия на дъщерните дружества. „Български ВиК холдинг“ ЕАД е финансирал следните дъщерни ВиК оператори:

- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Целеви заем в общ размер до 7 468 000 лева, за внасяне на парични гаранции към Върховен касационен съд, включително за заплащане на адвокатски хонорари на  адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ за съдебни дела, за все още не претендирана в съда сума, адвокатските хонорари и други разходи по тези съдебни дела. /Сключен е договор за заем на 02.08.2024 г., Анекс 1 от 10.03.2025 г. и Анекс 2 от 03.04.2025 г. През отчетния период са усвоени 3 456 765.90 лева. Няма възстановена сума./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Заем за рефинансиране на текущ дълг по инвестиционен заем, сключен между  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Европейската Банка за Възстановяване и Развитие“ в т.ч. главница, лихви и такса за предсрочно погасяване в размер на 7 943 000 лева. /Сключен договор за заем на 29.05.2025 г. През отчетния период са отпуснати 7 943 000 лева. Няма възстановени суми./;

- „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград

Целеви заем в размер до 233 715.52 лева за погасяване на задължения към изпълнители по сключени договори за доставки и услуги. /Сключен е договор за заем на 12.12.2025 г. През отчетния период са усвоени 233 715.52 лева. Няма възстановена сума./;

- „ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София

Целеви заем в размер до 60 000 000 лева на “ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София за осигуряване на оборотен капитал за извършване на търговия с електрическа енергия на борсовия и извънборсов пазар на Българска независима енергийна борса за доставка на ел. енергия на дъщерните дружества. /През отчетния период са отпуснати 13 708 000 лева. Няма възстановена сума./;

Общата стойност за 2025 г. на предоставени средства на дъщерните дружества за инвестиции в инфраструктурни обекти и за погасяване на задължения е в размер на 90 163 хил. лева.

  - Изпълнение на планове и проекти

    - Национален план за възстановяване и устойчивост

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е включен проект C9.I1 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж.”, който се изпълнява в партньорство с „Български ВиК холдинг“ ЕАД и 10 ВиК оператора в областите Добрич, Варна, Силистра, Бургас, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Смолян. Формалният старт на инвестицията се регламентира с електронно подписване на Оперативно споразумение, което е с № СПОР-6/26.03.2024 г. сключено между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, „Български ВиК холдинг“ и е подписано от всички управители на ВиК дружества, които участват в изпълнение на инвестицията.

Въпреки напредъка по дейностите през изминалата 2024 г., обявяването на процедурите за инженеринг, строителство и предоставяне на услуги по строителен надзор, избор на изпълнители по част от процедурите, с оглед общото забавяне на ПВУ, наближаващите крайни срокове за изпълнение на дейностите по Плана – до 30 юни 2026 г., неприключилите изменения по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, както и продължителните обжалвания на обществените поръчки, наложиха търсене на други възможности за изпълнение на тези важни инфраструктурни обекти. След редица проведени срещи между представители на БВиКХ с МФ, МРРБ (СН) и МОСВ  в края на 2024 г. е предприето прехвърляне на инвестицията за финансиране по Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г. (ПОС 2021 – 2027 г.) В 8-мо заседание на Комитета по наблюдение на ПОС 2021 – 2027 г., проведено на 04.03.2025 г. е прието изменение на програмата с включване на инвестиция C9.I1, финансирана по ПВУ в обхвата на програмата.

На осмо заседание на Комитета по наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (КН на ПОС 2021 – 2027 г.) се предложи проект на изменение на Програмата, с включване на инвестиция C9.I1 в обхвата на Приоритет 1 “Води“. След одобрение от страна на КН на ПОС 2021 – 2027 г. с Решение на МС от 19.03.2025 г. се прие изменение на ПОС 2021 – 2027 г., в която се включиха инвестициите за реконструкция/изграждане на ВиК мрежи и ПСОВ в 10 агломерации в страната. Общият бюджет на одобрената процедура е 363 500 000,00 лв., като директни бенефициенти са 7 ВиК дружества с максимален размер на БФП за отделните проекти, както следва:

- ВиК Варна (агломерация Девня и агломерация Долни чифлик) - 53 270 995,00 лв.

- ВиК Добрич (агломерация Генерал Тошево) - 31 577 938,00 лв.

- ВиК Кърджали (агломерация Крумовград) - 25 125 477,00 лв.

- ВиК Пловдив (агломерация Рогош-Скутаре и агломерация Съединение) - 94 121 310,00 лв.

- ВиК Сливен (агломерация Котел) - 34 582 175,00 лв.

- ВиК Смолян (агломерация Девин) - 25 266 285,00 лв.

- ВиК Стара Загора (агломерация Гълъбово и агломерация Павел баня) - 99 555 820,00 лв.

Предимствата при реализиране на проектите по ПОС 2021 – 2027 г. са основно в размера на необходимото съфинансиране, което е определено на 12% или два пъти по-ниско от това, което трябваше да бъде осигурено от ВиК операторите по ПВУ. Допълнително срокът за изпълнение на дейностите по ПОС е до 31 март 2029 г., което ще осигури нужното време за успешно изграждане и въвеждане в експлоатация на ВиК мрежите и ПСОВ.

На девето заседание на КН на ПОС 2021-2027 г. се прие Проект на Методика и критерии за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.” по Приоритет 1 „Води“ по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Процедура BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ беше обявена август 2025 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения беше до 3.11.25 г., като всички допустими бенефициенти подадоха успешно апликационните форми. Към настоящия момент проектните предложения на ВиК операторите са в процес на оценка.

Междувременно с решение на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., прието чрез процедура за неприсъствено вземане на решение на 12.12.2025 г., с което се одобрява проект на изменение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като се дава мандат на Управляващия орган при необходимост да отразява становища и коментари на изменението на програмата от Европейската комисия, които ще бъдат представени на състава на КН на ПОС 2021- 2027 г. за обсъждане и одобрение в рамките на последващи заседания през 2026 г., до окончателното ѝ одобрение от Европейската комисия. Проектът на изменение пряко касае процедура BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ по приоритет „Води“ на  Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., дейностите по която се предвижда да бъдат обособени в нова процедура в новосъздаден Приоритет 7 „Устойчивост на водите“.

Процедурата по одобрение на изменението на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. от Европейската комисия е до 4 месеца. Съгласно информацията, представена от Управляващия орган, не се предвижда при одобрение и подготовка на бъдещата процедура за финансиране на дейностите по изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за 10 агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж. на територията на 7 дъщерни дружества на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да има промени, налагащи изготвяне и подаване на нови апликационни форми от бенефициентите. Въпреки това потенциално е възможно забавяне по отношение одобрението на проектните предложения на дружествата и изпълнение на съответните дейности.

    - Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“

Изпълнение на Фаза 2 – проекти, съфинансирани по ПОС 2021 – 2027 г.

През 2024 г. пет ВиК оператора – Бургас, Варна, Пловдив, Перник и Сливен фазираха проектите си, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. (ОПОС), към Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС). Фазирането обхваща дейности, които не бяха приключени и отчетени в рамките на допустимия период по ОПОС и продължиха изпълнението си с финансиране по ПОС.

През 2025 г. беше договорено фазиране на проектите на още две ВиК дружества – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, като бяха сключени административни договори за безвъзмездна финансова помощ.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. продължи изпълнението на вече стартиралите по ОПОС 2014-2020 г. проекти на 7 /седем/ ВиК оператора в т. нар. Фаза 2 с финансиране по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021 – 2027) - Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Перник, Сливен и Шумен.

Изпълнение на 7 нови проекта, съфинансирани по ПОС 2021 – 2027

На 10.02.2025 г. се подписаха 7 /седем/ договора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ с бенефициенти ВиК оператори в обособените територии Велико Търново, Габрово, Добрич, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково.

През отчетния период продължи процесът по провеждане на процедури за избор на изпълнители за дефинираните мерки (проектиране/ строителство/ инженеринг на ВиК обекти) и дейности (строителен надзор/ управление/ екологични, устройствени и др. процедури) в рамките на одобрените проектни предложения на ВиК операторите. Паралелно с това ВиК операторите са в процес на избор на финансиране (чрез дългосрочни инвестиционни и/или краткосрочни заеми) за осигуряване на собствения принос (съфинансиране) и оборотни средства за разплащане изпълнението на проектите.

Комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Представители на БВиКХ са привлечени за участие и в рамките на Комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за наблюдение и осъществяване на цялостен мониторинг на изпълнението на съответната програма с отговорности по вземане на активно участие в процеса на формиране рамките и приоритетите по програмата. Комитетът разглежда и одобрява критерии за допустимост на операциите, индикативни годишни работни програми, правила и анализи. Дейността на комитета е свързана с осигуряване, както демаркацията между интервенциите по различните фондове и програми, така и взаимна допълняемост и синергия между дейностите за финансиране по ЕСИФ.

На девето заседание на КН на ПОС 2021-2027 г., проведено на 09.04.2025 г., се обсъди и прие Проект на Методика и критерии за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.” по Приоритет 1 „Води“ по програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

През отчетния период бяха проведени и:

- единадесето заседание на КН на ПОС 2021 – 2027 г, проведено на 25-26.11.2025 г.

- седма писмената процедура за неприсъствено вземане на решение от  КН на ПОС 2021- 2027 г., проведена в периода 28.11.2025 г. - 11.12.2025 г.

По отношение на изпълнението на проектите по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.“ БВиКХ продължава да следи ежемесечно напредъка на дейностите - физическото и финансово изпълнение на договорите с изпълнители и цялостното изпълнение на Административните договори за БФП с УО на ПОС.

Относно прехвърлянето на дейностите от инвестиция C9.I1 в обхвата на ПОС 2021-2027 г. през отчетния период продължи да се оказва съдействие на ВиК дружествата, Бенефициенти по програмата, във връзка с успешната подготовка и подаване на проектни предложения, както и последващата им оценка.

  - Дейност на управителните органи

През 2025 г. усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД бяха насочени към:

- финансово подпомагане на дъщерните дружества за финансиране на инвестиционни проекти;

- провеждане на срещи със заинтересовани страни – МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, МОСВ, ВиК оператори и други във връзка с осигуряване на непрекъснатост и високо качество на ВиК услугите;

- изготвяне и актуализация на основни правила и процедури, свързани с работата на дружеството;

- изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на дружеството.

  - Мониторинг и анализ на процесите в отрасъл ВиК

„Български ВиК холдинг“ ЕАД извършва наблюдение на процесите, които са в обхвата на дейност на дъщерните дружества на Холдинга. И през изминалата година е извършван мониторинг чрез преглед на информация, структуриране и въвеждане на данни в справки и поддържани регистри, които са както следва:

- Качество на водата;

- Жалби от потребители на ВиК услуги;

- Нарушено водоснабдяване по обособени територии, общини и населени места;

- Напредък по проекти, финансирани по ПОС 2021 – 2027 г.

- Искания за инвестиционни намерения на ВиК дружествата;

- други.

През отчетния период обект на анализ бяха отделни процеси в дейността на ВиК операторите. На изпълнителния член на Управителния съвет на БВиКх ЕАД бяха предоставени доклади за:

- Необходимост от актуализация на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (във връзка с постъпило уведомление с вх. № ОК-849/13.06.2025 г. от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас);

- Планове за действие за смекчаване и адаптация към изменение на климата 2025-2031 г. на ВиК операторите, разработени по програма LIFE (във връзка с постъпило писмо с вх. № ОК-649/30.04.2025 г.);

- Акредитирани лаборатории на територията на страната, извършващи мониторинг по показатели от Приложение № 1 от Директива 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека и Приложение № 1, част В, таблица № 3 от Директива 2024/3019 за пречистване на градските отпадъчни води (във връзка с постъпило писмо с вх. № ОК-550-[2]/21.05.2025 г. от ИА Българска служба за акредитация);

- Прилагане на Директива (ЕС) 2024/3019 за пречистване на градските отпадъчни води (във връзка с постъпило писмо с вх. № ОК-317/05.03.2025 г.);

- Годишните отчети за дейността за 2024 г. на ВиК операторите в изпълнение на Договори за възлагане на контрол;

- Резултатите от работата на експертно-технически комисии, сформирани със Заповеди № РД-03-71/04.04.25 г., РД-03-77/23.04.25 г., РД-03-114/17.06.25 г.

През изминалата година експерти на „Български ВиК холдинг“ ЕАД взеха участие в следните вътрешни работни процеси:

- Експертна комисия за рефинансиране на съществуващ инвестиционен заем по договор, сключен с ЕБВР, сформирана със Заповед № РД-03-72/11.04.25 г.;

- Работна група за определяне на конкретни мерки за оздравяване на „ВиК“ ООД, гр. Перник, сформирана със Заповед № РД-03-271/11.12.2024 г.;

- Работна група за определяне на мерки за изпълнение във връзка с оздравителните програми на ВиК дружествата, сформирана със Заповед № РД-03-73/17.04.2025 г.

Във връзка с осъществяването на мониторинг на дейността на ВиК операторите е искана информация от всички дъщерни дружества на БВиКх във връзка с изпълнението на проекти от инвестиционната програма на дружествата към Бизнес план 2022-2026 г. По отношение на изпълнението на проектите от Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“ холдинга продължава да следи ежемесечно напредъка на физическото и финансово изпълнение на договорите с изпълнители за дейностите от ПОС и цялостното изпълнение на Административните договори за БФП с УО на ПОС. Относно прехвърлянето на дейностите от инвестиция C9.I1 в обхвата на ПОС 2021-2027 г. през отчетния период холдинга продължава да оказва съдействие на ВиК дружествата, Бенефициенти по програмата, във връзка с успешната подготовка и подаване на проектни предложения.

През отчетния период БВиКХ взе активно участие в подпомагане на отговорните институции по отношение преодоляване на проблемите, свързани с водната криза през 2025 г.

В тази връзка през отчетния период за подпомагане на изпълнителния член на Управителния съвет на БВиКХ в качеството му на постоянен член на Национален борд по водите, бяха изготвени:

- доклад за състоянието на водоснабдителната инфраструктура, представен на първото заседание на борда;

- преглед и анализ на приложимото законодателство относно ефективното използване на водните ресурси, устройствените и екологичните процедури, процедурите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на водоизточници и ВиК системи. Холдингът  изготви конкретни предложения за законодателни промени с цел облекчаване на устройствените процедури, екологичните процедури и процедурите за въвеждане в експлоатация на нови водоизточници в условията на безводие, придружени с мотиви;

- доклад за предприемане на превантивни мерки и засилване на контрола от страна на ВиК операторите върху предоставените им за стопанисване, поддържане и експлоатация ВиК системи и съоръжения, с цел минимизиране на риска от наводнения в съответните обособени територии на действие на дружествата.

След приемането от Националния борд по водите на План-график за изпълнение на дейностите, определени с Решението на Народното събрание от 3 септември 2025 г. относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България (решение по т. 2 съгласно Протокол № 4 от заседанието на НБВ на 20 ноември 2025 г.) се създаде организация за изпълнение на дейността, възложена на Холдинга:

- събиране и обработване на актуална информация за състоянието на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, използвани от ВиК операторите - дъщерни на „Български  ВиК холдинг“ ЕАД;

- обобщаване на информацията за инвестициите, планирани от ВиК операторите - дъщерни на „Български  ВиК холдинг“ ЕАД за изграждане и рехабилитация на водовземни съоръжения и санитарно-охранителни зони;

- извършване на годишен анализ за въведените през 2025 г. режими на водоподаването, при отчитане на тяхната продължителност и състоянието на водоизточниците.

Във връзка с постъпили преписки от МРРБ бяха изготвени:

- становище (и резюме към него) по публикувания на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране „Анализ на  Комисията за енергийно и водно регулиране на системното нарушаване на достъпа до питейна вода през 2025 г. в резултат на зачестили проблеми с безводието, и на изпълнение на целите за намаляване загубите на вода за 2024 г.“. Дирекцията събра и анализира и индивидуалните доклади на дъщерните дружества по темата

- аналитични бележки по публикуваните на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране: Доклад В-Дк-236 от 05.11.2025 г., приет с Решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 316 от 12.11.2025 г., за проверка на дейността на 42 ВиК оператора за 2024 г. и Доклад за извършени планови проверки на ВиК оператори за изпълнение на одобрените бизнес планове за 2024 г.

- становище и предложения за промени в проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, изпратени на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание;

- аналитични бележки относно изпълнение по т. 3 от Решение на Народното събрание във връзка с Доклада за работата на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната

  - Работа по жалби и сигнали от потребители на ВиК услуги, предоставяни от дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД дружества – ВиК оператори

Трайно във времето се поддържа голям броят на случаите, в които от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а също и от други институции (МС, КЗП, МОСВ) в Холдинга се препращат жалби и сигнали на потребители на ВиК услуги срещу ВиК оператори. Основанието, което се посочва за препращането е „по компетентност“, във връзка с което бихме искали да поясним, че учреденият въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерския съвет „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София осъществява дейността си като търговски субект – по Търговския закон и има ангажименти като публично предприятие съгласно Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. Посочените нормативни актове не дефинират дружеството като орган, който да разглежда и решава жалби и сигнали на потребители срещу ВиК оператори. Като такъв законодателят е определил КЕВР – в чл. 22 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като в чл. 13, ал. 2, т. 2 от същия закон е предвидено: „Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:…2. състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист“. Актовете, с които този административен орган се произнася са решения – индивидуални административни актове, които подлежат на съдебен контрол по силата на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ.

Този стандарт на разглеждане и решаване на жалба/сигнал, зададен от законодателя не може да бъде следван от Холдинга, доколкото липсва законово основание за това. Предметът на дейност на Холдинга е определен в устава му по следния начин: „Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на  патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.“. Дори да бъде извършено обследване на дадено оплакване, то няма да е годно да послужи за произнасяне със задължителна сила при установяване на индикации за основателност. За да има надлежно разглеждане и решаване на оплакване/искане от страна на потребител на ВиК услуги, Холдингът изпраща по компетентност на основание чл. 22, ал.1, т.1 от ЗЕ препратена жалба или сигнал в КЕВР, но при тези действия се губи време, което би могло да се използва за извършване на действие в административно производство по посочения текст от ЗЕ.

Холдингът осъществява проверка в такива случаи, но нейната цел е да се установи има ли проблем в работата на дъщерно дружество, което се явява ВиК оператор, спрямо който „Български ВиК холдинг“ ЕАД има права и съответно - да се окаже съдействие за разрешаването му.

В Раздел V „Контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора“  от Глава пета на Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация (Правилника) са представени контролните правомощия на този субект, като с изменение в ал. 3 на чл. 42 (обн. ДВ, бр. 3 от 2021 г.) е разпоредено: „Механизмите за контрол, предвидени в договора, трябва да бъдат съобразени с контролните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи и не може да ги дублират“.

Съгласно чл. 43, ал.1 от Правилника: Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор, могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и В и К оператора, а ал. 2 препраща към реда за разглеждане, определен в чл. 57 и следващите от Правилника.

Във връзка с работата по жалби, сигнали, молби, предложения на потребители на ВиК услуги срещу ВиК оператори се изяснява, че установените режими за разрешаване на такива казуси не функционират успешно/ добре и липсва осведоменост в лицето на потребителите относно реда, по който могат да търсят информация и/или разрешение на проблемите си, включително се наблюдава липса на доверие в институциите и администрациите. Отново е актуално предложение за организиране на кампания за повишаване информираността на гражданите по отношение на техните права и задължения като потребители на ВиК услуги и контрагенти на доставчиците на тези услуги – ВиК операторите и изготвяне на текст за интернет страницата на Холдинга – като начало. Добре решение или стъпка за подобряване на ситуацията би била кампания за повишаване информираността на потребителите на ВиК услуги по отношение техните права и задължения, включително спецификата на ВиК услугите и инфраструктурата за осъществяването.

- Предизвикателства и мерки за преодоляването им

Една от основните цели на БВиКХ е да подобри работата на дъщерните си дружества, да подпомага потребителите като им осигурява разглеждане на жалби и казуси.

Основно предизвикателство пред ВиК отрасъла през отчетния период бе намалената наличност на водни ресурси (през летните месеци), която доведе до необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване в редица населени места. Отрасълът продължи да се сблъсква с проблеми, свързани с остарялата и амортизирана инфраструктура, големите загуби на вода и необходимостта от значителни инвестиции за модернизация на системите. Допълнителни затруднения създадоха осезаемите проявления на климатични промени – неравномерните валежи, периоди без такива и респективно неравномерното разпределение на водните ресурси в различните райони на страната. В отговор на тези предизвикателства, Холдингът участва активно в координацията и подпомагането на усилията на ВиК дружествата за подобряване на ефективността и устойчивостта на ВиК инфраструктурата.

Основните оперативни предизвикателства, по които работи екипът на БВиКХ в този период и предстоят и за следващите, са свързани с успешното завършване на фазираните проекти на ВиК дружествата от обособените територии Варна, Бургас, Сливен, Пловдив, Перник, Видин и Шумен за изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и ПСОВ, стартирали с финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. и продължаващи с финансиране от ПОС 2021 – 2027 г.

Екипът на БВиКХ съдейства и при изпълнение на проектите на 6-те ВиК дружества в холдинговата структура (Добрич, Плевен, Софийска област, Хасково, Търговище и Габрово), бенефициенти по ПОС 2021-2027 г. Административните договори за БФП по програмата са сключени, като в момента се провеждат/ тече подготовка на процедури за избор на изпълнители за дейностите в обхвата на АДБФП.

По отношение на изпълнение на дейностите по инвестиция C9.I1 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж.”, прехвърлени от Национален план за възстановяване и устойчивост в обхвата на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., БВиКХ продължава да оказва съдействие на ВиК дружествата, Бенефициенти по програмата, във връзка с подготовката, подаването и оценката на проектните предложения за кандидатстване по откритата процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“, приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027.

3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 80 | 129 |
| 2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 3 | 12 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 3 | 4 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 4 | 3 |
| 5. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 13 | 20 |
| 6. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 128 | 161 |
| 7. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ), пряко и непряко контролирани публични предприятия | брой | 43/38 | 45/38 |
| 8. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | брой | 34/4 | 27/11 |
| 9. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | брой | 2 | 0 |
| 10. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД | брой | 0 | 0 |
| 11. Заличени от Търговския регистър ТД | брой | 1 | 0 |
| 12. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | брой | 1/10 | 10/2 |
| 13. Заповед за стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия | брой | 1 | 0 |

Описание на показателите:

- подготвен проект на Закон за изменение на Закона за държавната собственост, относно извършването на разпоредителни действия по продажба и замяна на имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, като с оглед унифициране на режима за продажба на тези имоти, са предвидени и съответните изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Измененията в изложената насока са приети и обнародвани в ДВ, бр. 74 от 09.09.2025 г.

- участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за различни обекти – 25 броя заседания;

- участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 13 броя заседания;

- издадени 18 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ на взети решения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за кредитиране/финансиране на дъщерни дружества ВиК – публични предприятия от системата на МРРБ, на обща стойност над 85 483 хил. лв., за осигуряване на средства за изпълнение на инвестиционни проекти (в т.ч. и за проектите по ОПОС), оборотни нужди, рефинансиране или погасяване на стари кредити, сключени с банкови институции, промяна на условията по сключени вече договори за заем и др.;

- изготвени 4 броя заповеди на министъра на РРБ за упълномощаване на представители на държавата за участие в общите събрания на съдружниците на търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала;

- на основание РМС № 16/2025 г. е издаден протокол за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „НЦТР“ ЕАД, гр. София, с имоти, намиращи се в гр. София, ул. „Алабин“ 16-20 и съответните промени в устава на дружеството;

- организирани и проведени 3 броя заседания на работната група за приемане на експертни оценки за разпореждане с ДМА на търговските дружества от системата на МРРБ;

- проведени/приключили в МРРБ и в АППК конкурсни процедури за избор на един представител на държавата в „Автомагистрали“ ЕАД, двама представители на държавата в „Български ВиК холдинг“ ЕАД и един независим член в съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в изпълнение на ЗПП и ППЗПП;

- изготвени 10 броя протоколи за приемане на индивидуалните и консолидирани ГФО за 2024 г. на търговските дружества с принципал министърът на РРБ, в т.ч. и оценка на изпълнението на бизнес програмите за 2024 г. на 9 броя дружества, предвид изискването на ППЗПП;

- издаден протокол за одобрение от министъра на РРБ на предложение от „Автомагистрали“ ЕАД за сключване на анекс към договор от 2019 г., сключен с „Търговска банка Д“ АД за увеличение на размера на многоцелеви кредитен лимит от 6 млн. лева на 16 млн. лв.;

- издадени 19 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ за предоставяне на кредити от „Фонд Флаг“ ЕАД, гр. София, на 69 общини, две търговски дружества и на манастир „Св. Георги“, гр. Поморие, за предоставяне на кредити, на обща стойност 200 681 хил. лева;

- изготвени протоколи за продажба на имоти, собственост на „Родна индустрия“ ЕООД, в ликвидация – гр. Разград;

- издадени протоколи на „Фонд Флаг“ ЕАД за сключване на договори за предоставяне на револвиращи банкови кредити на дружеството на обща стойност 177 млн. лв.;

- издаден протокол на „Фонд Флаг“ ЕАД за Оперативно споразумение за изпълнение на финансов инструмент по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 между „ФМФИБ“ ЕАД и дружеството;

- издаден протокол за одобряване на взето решение на съвета на директорите на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София за сключване от страна на дружеството в качеството му на партньор в ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на Гаранционни споразумения за възлагане на ОП с предмет „Изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“, с възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция, финансиран по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., между „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ по Обособени позиции № 11 и № 12;

- изискана, обработена и предоставена информация за Агенцията за публичните предприятия и контрол, касаещи търговски дружества от системата на МРРБ, във връзка с изготвяне на годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г., съгласно чл. 30 от ЗПП и чл. 22 от ППЗПП;

- участие в изготвяне на Закон за ВиК;

- изготвяне на Методология за извършване на преценка за приложимостта на инструмента на концесията за строителство или на концесията за услуги за предварително идентифицирани проекти;

- разработване на проект на международно споразумение съгласно клаузите на Приложение № 4, т. 3, буква „а“ към чл. 26 от Закона за концесиите, относно предоставяне на концесия за изграждането на автомагистрала „Черно море“ в България;

- ведомствени и междуведомствени работни групи/комисии, свързани с дейността на дирекцията, включително в работна група за изпълнение на задълженията към Комитета по корпоративно управление, във връзка с присъединяването на България към ОИСР;

- обработена и предоставена информация и документация на Сметната палата във връзка с възложен на 17.09.2025 г. одит на дейността на министъра на РРБ по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2024 г.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Забавяне приемането на нормативните актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите;

- Неосигуряване, в годишните закони за държавния бюджет, на необходимите средства, предвидени за изпълнение на програмата;

- Неосигуряване на необходимия административен капацитет за управление на средствата по програмата.

- Законодателни промени на макро ниво и свързаните с това съществени изменения в стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД през прогнозния период;

- Потенциални затруднения при осигуряването на средства за кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества, при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на ВиК инфраструктура по оперативните програми;

- Затрудненото осигуряване на персонал с необходимото качество за дейността на 
ВиК операторите;

- Липса на решения на Общите събрания на съдружниците на 2 (две) дружества с държавно участие в капитала за апортиране на дяловете на държавата в „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

Информация за наличността и качеството на данните

- Основната дейност на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ е свързана с процедурите по управление, разпореждане и актуване на имотите – държавна собственост, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавната собственост, Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове, както и необходимостта от подобряването им;

- Дирекция „ДСТД“ изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % държавно участие от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период, както и изисква, поддържа и анализира данните за финансовото състояние на дъщерните дружества с принципал „Български ВиК холдинг“ ЕАД;

- Издадените от  дирекция „ДСТД” административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетенциите на дирекцията са надеждно установими чрез въведената деловодна система на МРРБ и поддържаните досиета на ТД, съдържащи издадените документи.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 3 627 000 | 1 900 303 | 1 900 303 |
|  | Персонал | 2 100 000 | 1 879 897 | 1 879 897 |
|  | Издръжка | 27 000 | 20 406 | 20 406 |
|  | Капиталови разходи | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 3 627 000 | 1 900 303 | 1 900 303 |
|  | Персонал | 2 100 000 | 1 879 897 | 1 879 897 |
|  | Издръжка | 27 000 | 20 406 | 20 406 |
|  | Капиталови разходи | 1 500 000 |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 3 627 000 | 1 900 303 | 1 900 303 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 3 627 000 | 1 900 303 | 1 900 303 |
|  | Численост на щатния персонал | 31 | 31 | 26 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

3.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост и търговски дружества”.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, както и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа;

- Осигуряване на високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър:

- Услуга № 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19.

- Услуга № 840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8.

- Услуга № 979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Нардба за специално ползване на пътищата - чл. 22а.

- Услуга № 1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13.

- Услуга № 1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16.

- Услуга № 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24.

- Услуга № 1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а.

- Услуга № 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26.

- Услуга № 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа

Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.

- Услуга № 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта

Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3.

- Услуга № 3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона

Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4.

- Услуга № 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2.

- Услуга № 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4.

- Услуга № 3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена

Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2.

- Услуга № 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30.

- Услуга № 3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4.

- Услуга № 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27.

- Услуга № 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък

Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.

В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;

2. разполага с:

• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;

• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;

3. има добра репутация.

Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33.

- Услуга № 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.

Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи, както и подготовка на съответната документация за включването/изменението им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани документации за изменение и допълване на списъка с пътни трасета на територията на общините Вълчи дол, Вършец, Ардино, Белица, Велинград, Велики Преслав, Априлци, Белене, Неделино, Сливо поле, Кубрат, Разлог, Искър, Троян, Луковит, Несебър и Поморие. С Решения № 168 от 19.03.2025 г., № 193 от 27.03.2025 г. и № 924 от 29.12.2025 г. е изменен и допълнен списъка на общинските пътища на териториите на общини Вършец, Ветово, Русе, Априлци и Ардино. С Решения № 137 от 12.03.2025 г. и № 192 от 27.03.2025 г. е променена собствеността от публична държавна в публична общинска на територията на общините Попово, Ветово и Свиленград. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. Продължава изпълнението на пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на разглеждания период. През отчетния период приключи изпълнението на споразумения за трансфер на средства, сключени през предходни години за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Ветрино, Марица, Угърчин, Каолиново и Мъглиж. Продължава изпълнението на част от обектите със сключени споразумения за трансфер на средства през 2023 г. и 2024 г.

- Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях

През отчетния период продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.

4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| - Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища | Брой | 1 | 11 |
| - Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект | Брой | 10 | 5 |
| 3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179.95 | 179.95 |
| 4. Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км. | 153.521 | 53.786 |
| 5. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км. | 149.677 | 39.262 |
| 6. Конструктивни качества на пътни настилки | Обследвани км. | 270 | 52 |
| 7. Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 2700 | 4 421 |
| 8. Интензивност на автомобилното движение | Обследвани км. | 1710 | 334 |
| 9. Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км. | 2700 | 467 |
|  | Брой съоръжения | 81 | 220 |
| 10. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Брой | 1 |  |
| 11. Укрепване на свлачища | Брой | 14 | 0 |
| 12. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ – за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | Брой | 33 | 2 |
| 13. Съставени АУАН и издадени електронни фишове | Бр. | 17000 | Издадени НП – 2 974 Издадени ЕФ – 81 831 |
| 14. Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш | Бр | 69000 | 93 615 |
| 15. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | брой | 21-КДОС 21-ТП | 6- КДОС 10 – ТП |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на пътните трасета, които са одобрени за включване и/или изменение в списъка на общинските пътища, и са приети с решение/я на Министерския съвет;

- Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект;

- Показател: „Конструктивни качества на пътни настилки”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти;

- Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/.

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

При показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект“ има непълно постигане на целевата стойност, предвид обстоятелства неизвестни към момента на подаване на информацията в Средносрочната бюджетна прогноза 2025-2027 г. Община Априлци отчита частично изпълнение на споразумението за трансфер на средства, община Варна преоценява необходимостта от изпълнение на споразумението за трансфер на средства и възстановява средствата по бюджета на МРРБ, а общините Велинград, Гурково, Белица и Средец не са предоставили информация за напредъка по изпълнението на обектите и съответните отчетни документи.

4.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 260 560 500 | 273 599 165 | 273 599 165 |
|  | Персонал | 81 412 200 | 85 786 756 | 85 786 756 |
|  | Издръжка | 125 749 100 | 154 464 874 | 154 464 874 |
|  | Капиталови разходи | 53 399 200 | 33 347 535 | 33 347 535 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 260 560 500 | 273 599 165 | 273 599 165 |
|  | Персонал | 81 412 200 | 85 786 756 | 85 786 756 |
|  | Издръжка | 125 749 100 | 154 464 874 | 154 464 874 |
|  | Капиталови разходи | 53 399 200 | 33 347 535 | 33 347 535 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 1 672 293 800 | 2 209 784 622 | 1 994 215 371 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 680 680 000 | 1 258 408 139 | 1 258 408 139 |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 958 807 800 | 931 783 928 | 716 214 677 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) | 106 000 | 63 320 | 63 320 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 32 700 000 | 9 709 210 | 9 709 210 |
|  | Държавна помощ за стабилизиране на транспортния отрасъл, във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна |  | 83 301 | 83 301 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 9 736 724 | 9 736 724 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 4 836 094 | 300 202 769 |
|  | Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 |  |  | 6 590 197 |
|  | ЕФРР - Програма за "Транспортна свързаност" 2021-2027 |  |  | 11 768 938 |
|  | КФ - Програма за "Транспортна свързаност" 2021-2027 |  |  | 269 537 312 |
|  | КФ - Програма за "Околна среда" 2021-2027 |  |  | 71 978 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 7 521 152 |
|  | Механизъм за свързване на Европа 2 - CEF-DIG-2023-5GCORRIDORS-WORKS |  | 175 702 | 52 800 |
|  | Трансфери за рехабилитация на общински пътища |  | 4 660 392 | 4 660 392 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 1 672 293 800 | 2 214 620 716 | 2 294 418 140 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 932 854 300 | 2 483 383 787 | 2 267 814 536 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 932 854 300 | 2 488 219 881 | 2 568 017 305 |
|  | Численост на щатния персонал | 2 417 | 2 411 | 2 145 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)

Разпределение на усвоените средства по райони:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/

По договорите за поддържане – 92 381 292, 45 лв.

По договори за знаци – 1 095 166, 63 лв.

По договорите за ограничителни системи – 16 872 277, 08 лв.

По договорите за маркировка – 1 132 895, 45 лв.

- Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ По договорите за поддържане – 117 868 549, 28 лв.

По договорите за знаци – 3 014 409, 74 лв.

По договорите за ограничителни системи – 7 703 901, 03 лв.

По договорите за маркировка – 2 066 342, 64 лв.

- Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/

По договорите за поддържане – 100 843 696, 61 лв.

По договорите за знаци – 3 333 483, 16 лв.

По договорите за ограничителни системи – 8 826 470, 50 лв.

По договорите за маркировка – 4 974 770, 61 лв.

- Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/

По договорите за поддържане – 86 830 095, 48 лв.

По договорите за знаци – 940 779, 73 лв.

По договорите за ограничителни системи – 32 439 709, 60 лв.

По договорите за маркировка – 5 965 352, 39 лв.

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/

По договорите за поддържане – 179 150 616, 36 лв.

По договорите за знаци – 2 187 936, 35 лв.

По договорите за ограничителни системи – 35 771 285, 17 лв.

По договорите за маркировка – 2 378 220, 25 лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/

По договорите за поддържане – 160 777 663, 84 лв.

По договорите за знаци – 1 735 686, 96 лв.

По договорите за ограничителни системи – 23 701 327, 08 лв.

По договорите за маркировка – 3 977 598, 35 лв.

- Автомагистрали

АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 22 511 421, 77 лв.

АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Сливен, Ямбол и Бургас/  – 149 123 141, 49 лв.

АМ „Марица“ /Стара Загора и Хасково/ – 9 278 979, 24 лв.

АМ „Хемус“ /Шумен, Варна и Търговище/ - 12 214 257, 69 лв.

АМ „Струма“ /София, Перник, Кюстендил и Благоевград/ – 13 992 888, 22 лв.

- Основен ремонт на ДМА

За бюджет 2025 г. за основен ремонт, съгласно уточнения план са  в размер на 215 291 094  лв. Разходваните средства са в размер на 194 281 840 лв.

Програма „Аварийни ремонти“

В информацията са посочени обектите, включени в програмата, за които в периода от 01.01 до 31.12.2025 г. са изпълнявани различни административни, финансови и технически дейности и са постигнати конкретни резултати.

В периодът от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. по програма „Аварийни ремонти“ са извършени плащания по параграф 51-00 „Основен ремонт и дълготрайни материлани активи“ на обща стойност 8 896 902,21 лв. с ДДС.

- Обекти, които се изпълняват по договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“

Обект № 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03

През отчетният период са извършени следните плащания:

По договор № РД-37-26/19.07.2017г. – 300,00 лв. с ДДС

По договор № РД-36-20/19.11.2020г. – 3 720,00 лв. с ДДС

Обект: № 3 Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на път III-181 „СОП – с. Бистрица – с. Железница – с. Ярема“ от км 11+391 до км 12+093 с идентификационен №SFO 46.29150-02.

За обекта е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи. За възстановяване и укрепване на участъка има приет със забележки Технически проект от проведено заседание на ЕТИС на АПИ от 14.08.2019 г. През 2025 г. забележките по част Пътна и част ПУП-ПП не са отстранени от проектанта. Предстои прекратяване на договора за проектиране № РД-37-29/17.08.2017 г., тъй като дейностите не са актуални вече.

Обект № 10: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755

Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД

Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг“ АД, съгласно договор № РД-36-4/16.06.2020г.

Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-272/31.05.2024г.

През отчетният период са извършени следните плащания:

По договор № РД-33-14/23.10.2019 г. – 832 460,78 лв. с ДДС.

Обект №11: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на

Тъй като проектът е внесен с нанесени старите имотни граници, същият няма как да бъде разглеждан от АПИ докато не бъде отразено правилното изменение на КККР по процедурата за отстраняване на ЯФГ. На 15.04.2025 г. е внесен окончателен Технически проект. Проектът е съгласуван от РИОСВ - Плевен. На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта.

Обект № 12: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300.

На 15.04.2025 г. е внесен окончателен Технически проект. Проектът е съгласуван от РИОСВ - Плевен. На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта.

Обект № 14: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно.

На 04.12.2025 г. е внесен Технически проект без да се налага процедиране на ПУП-ПП. Необходимо е разработката да бъде разгледана на ЕТИС към АПИ.

Обект № 15: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620.

На 12.08.2025 г. е внесен коригират Технически проект и същият е разгледан и не е приет на ЕТИС на АПИ на 22.10.2025 г. С писмо № 53-00-17096/24.11.2025 г. е изпратено писмо до Автомагистрали ЕАД, в едно със становищата от ЕТИС, с което запова да текат 20 календарни дни за отсраняване на забележките по проекта на втори междинен етап. Към 18.12.2025 г. няма внесена в АПИ коригирана проектна разработка.

Обект № 16: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Във връзка с получен от Виваком отказ за съгласуване на проекта е необходимо сключване на споразумение за опазване на телекомуникационната мрежа на „Виваком България“ ЕАД. С писмо №53-00-1198/20.01.2025 г. АПИ е информирала Виваком за готовността за подписване на споразумение и е отправена молба за предоставяне на проект на такова за съгласуване. Предстои подпиване на договор от двете страни.

Обект № 17: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво.

На 31.07.2024 г. е внесена окончателна проектна разработка на трети междинен етап. С писмо №53-00-7599/03.06.2025 г. до Изпълнителя проектната разработка е върната, тъй като същата е представена без да бъдат отстранени забележки от Втори междинен етап.

На 22.07.2025 г. е внесена повторно проектната разработка на трети междинен етап.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 18: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво.

На 31.07.2024 г. е внесена окончателна проектна разработка на трети междинен етап. С писмо №53-00-7599/03.06.2025 г. до Изпълнителя проектната разработка е върната, тъй като същата е представена без да бъдат отстранени забележки от Втори междинен етап.

На 22.07.2025 г. е внесена повторно проектната разработка на трети междинен етап.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 19: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво.

На 22.07.2025 г. е внесена повторно проектната разработка на трети междинен етап.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 20: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво.

На 22.07.2025 г. е внесена повторно проектната разработка на трети междинен етап.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 21: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво.

На 22.07.2025 г. е внесена повторно проектната разработка на трети междинен етап.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 24: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – (Роман – Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен №KNL 29.04796-03.

На 16.10.2025 г. е внесен окончателен Технически проект, съгласно заданието за проектиране.

На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта.

Обект № 26: Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен №VTR 04.10447.35.

На 03.09.2025 г. е предаден на изпълнителя протокола от ЕТИС на АПИ, с който стартира срокът за проектиране на Втори междинен етап – срок за предаване 18.10.2025 г. Към края на 2025 г. няма внесена проектна разработка.

На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта.

Обект № 27: Укрепване на свлачища при с. Горни Цибър на републикански път ІІ - 11 „Лом – Козлодуй” от км 70+222 до км 72+083 с идентификационни №MON 11.16639.94, №MON 11.16639.94.02 и №MON 11.16639.94.03.

С писмо до МРРБ №04-16-1798/23.05.2025 г. сме изпратили ИГП за участъка и предложените от Изпълнителя вариантни решения за преглед и становище от Геозащита.

С писмо № 53-00-19342/29.12.2025 г. е получено становище от Геозащита, ведно с териториален обхват за нужните допълнителни проучвания.

Обект № 28: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен №VRC 31.54020.01.04.

На 16.09.2025 г. е внесен окончателен Технически проект, съгласно заданието за проектиране.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта.

Обект № 29: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия – Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен №VRC 31.54020.01.01.

На 16.09.2025 г. е внесен окончателен Технически проект, съгласно заданието за проектиране.

Проектната разработка е съгласувана от РИОСВ.

Има решение на УС на АПИ да бъде проведена обществена поръчка за извършване на консултантска услуга, по време на строителството. Предстои обявяване на обществената поръчка.

Обект № 30: Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци – Църварица) – Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица – Богослов) при км 42+480 с идентификационен №KNL 29.04796-03.

На 27.11.2025 г. е внесена проектна разработка на трети междинен етап.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 31: Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен №SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“.

На 28.07.2025 г. ПУП – Частично изменение на регулационен план е изпратен на община Своге за процедиране.

За обектът има подписан Акт обр. 11 от 18.09.2025 г.

През отчетният период са извършени следните плащания:

По договор № РД-33-14/23.10.2019г. – 2 570 155,43 лв. с ДДС.

По договор № РД-33-14/23.10.2019г. – 2 554 471,68 лв. с ДДС.

По договор № РД-33-14/23.10.2019г. – 1 325 202,64 лв. с ДДС.

Обект № 39: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-551 „О.п. Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“, при км 2+418, на откос от югозападната страна на ул. „Патриарх Евтимий Търновски“, срещу дворни места с №2А и №4 с идентификационен №VTR04.20242.03.

Проектът е съгласуван с РИОСВ.

За обекта има издадено предварително съгласие по реда на чл. 96 от ЗУТ от МРРБ.

На 05.11.2025 г. проектната документация е предадена на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

На 04.12.2025 г. са внесени допълнителни документи за нуждите на комплексния доклад. На 11.12.2025 г. е възобновен срокът за изготвяне на докладът от страна към надзора.

Обект № 48: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 „Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о.п. Дупница)” в участъка при км 10+650 и при км 11+720.

Проектната разработката е разгледана и прита на ЕТИС на АПИ на 22.10.2025 г.

На 11.11.2025 г. е внесена проектна документация на трети междинен етап.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Проектната разработка е изпратена до РИОСВ за съгласуване.

Обект № 55: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен №LOV18.69523.01.

Окончателният технически проект е върнат на изпълнителя за корекция на 21.03.2025 г. Към края на 2025 г. няма внесена коригирана проектна разработка.

Обект № 56: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4041 „Севлиево – Янтра – Скалско – Геша - Дряново“ в участъка от км 8+617 до км 8+800, в участъка от км 10+000 до км 10+240 и в участъка от 21+002 до км 21+336.

На 14.11.2025 г. е предадена от Изпълнителя проектна разработка на трети междинен етап.

Започнати са дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 59: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-73 „о.п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат – Бургас)” в участъка от км 75+700 до км 76+200.

На 03.09.2025 г. е внесен Техническия проект. Необходимо е проектната разработката да бъде разгледана на ЕТИС на АПИ.

Установен е проблем между проектната разработка и изготвения Технически проект за основен ремонт на пътя. Съвместно с дирекция ИП ще се търси решение за решаване на казуса.

Обект № 60: Укрепване на свлачище на републикански път III-305 „(Плевен - Луковит) – Крушовица – Садовец – Дерменци – Торос – Гложене“, при км 19+780, с. Садовец, с идентификационен №PVN11.65070.02.

На 17.10.2025 г. проектната разработка е предадена на СН за изготвяне на КДОС. ЧРП е утвърден и бе изпратен за утвърждаване в МРРБ и издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ. С писмо № 04-16-3902/18.12.2025г. МРРБ върна разработката за доокомплектоване.

Обект № 69: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5 (Е-85) „Габрово – Шипка – Казанлък“ при км 160+867.

Има издадено разрешение за строеж № РС-98/20.11.2025 г.

Обект № 71: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене“ в участъка от км 13+125 до км 13+177.

С писмо № 04-16-3507/10.11.2025 г. е внасено искане до МРРБ за издаване на разрешение за строеж. В отговор на него с писмо № 04-16-3664/26.11.2025 г. МРРБ ни връщат проектнара разработка, като посочват причините за това. Ще бъдат предприети съответните действия от тяхното отстраняване.

Обект № 80: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово“ в участъка от км 9+975 до 10+285.

На 20.10.2025 г. е  предаден окончателен Технически проект на трети междинен етап.

С писмо № 53-00-16718/18.11.2025 г. Изпълнителят е внесъл съгласувателните писма към проектната разработка.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

Обект № 81: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – граница Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100, ляво – регистрирано свлачище.

На 20.10.2025 г. е  предаден окончателен Технически проект на трети междинен етап. С писмо № 53-00-15410/28.10.2025 г. Изпълнителят е внесъл съгласувателните писма към проектната разработка.

Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.

- Други обекти – преходни

Изграждане на нов мост на път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол –Синеморец – Резово“ при км 1+653.

Има издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Б-38/25.02.2025 г.

През отчетният период са извършени следните плащания:

По договор № РД-37-58/15.09.2023 г. – 1 399 467,63 лв. с ДДС

По договор № РД-37-69/12.10.2023 г. – 200 924,05 лв. с ДДС

- Нови обекти

- Ремонтно-възстановителни дейности на виадукти при км 33+910, км 34+220 и км 36+450 на АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София“.

За обекта има издадено разрешение за строеж № РС-31 от 28.04.2025 г. Обектът е в строителство.

- Ремонтно – възстановителни дейности на съоръженията при км 19+174 и км 19+242 на път III-305 “Крушовица – Садовец“ на територията на ОПУ Плевен.

С писмо № 53-00-14159/03.10.2025 г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Частични работни проекти. Съгласно разпоредбите на договора за ППР и СМР, с писмо с № 93-01-7690/07.10.2025 г. същите са изпратени на дирекция ИП, ИПМ и ОПУ Плевен за становище.

Проектните разработки са предадени на консултанта за изготвяне на КДОС.

През отчетният период са извършени следните плащания:

По ВЗП-14/17.03.2025 г. – 10 200,00 лв.

- Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 31.12.2025 г.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-554 от км 20+100 до км 47+500;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-56 от км 0+000 до 
км 12+555;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: Път I-4 от км 186+100 до км 197+746;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-35 от км 25+450 до 
км 37+382;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-35 Троян -Кърнаре от км 84+725 до км 103+055;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-63 от км 0+000 до 
км 65+778;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-52 от км 64+550 до 
км 102+724;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-3504 от км 0+000 до км 30+995;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-408 от км 29+730 до км 38+761;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път ІІІ-5505 "Мъдрец - Орлов дол" от км 0+000 до км 3+150;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-536 от км 41+227 до км 46+527;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-3 от км 38+800 до
км 88+842 и от км 106+000 до км 135+344;

- Изработване на техн. Проект за основен ремонт на I-3 от км 170+730 до км 204+200;

- Изработване на техн. Проект на път  II-35 Троян - Кърнаре от км 84+725 до 
км 103+055;

- Изработване на техн. Проект на път  III-5902 П.К.Звездел - П.К. Голяма Чинка от 
км 0+000 до км 16+668;

- Изработване на техн. Проект на път  II-55 О.П.К.Дебелец- Калиферово - Радецки- ТЕЦ Полски Градец- Мъдрец- Главан - Свиленград от км 124+170 до км 126+860;

- Изработване на техн. Проект на път  II-11 Граница ОПУ Видин - Лом - граница ОПУ Враца от км 23+167 до км 46+880;

- Изработване на техн. Проект на път  II-53 от км 173+800 до км 184+800;

- Изработване на изходни данни за основен ремонт на Път III-181 СОП Бистрица -Железница - Алино от км 26+792 до км 33+650;

- Изработване на техн. Проект на път  III-4072 от км 0+000 до км 12+300 ;

- Изработване на техн. Проект на път  III-7908 от км 0+000 до км 20+873;

- -Изработване на изходни данни на технически проект за извършване на основен ремонт на път III-3005 от км 0+000 до км 30+200;

- Изработване на технически проект на основен ремонт на път III-1602 от км 0+000 до км 6+615 Ребърково -Зверино -Люти брод - Челопек –Враца;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-133 Септемврийци -Вълчедръм - Мокреш от км 36+368 до км 70+349;

- Изработване на изходни данни на технически проект за извършване на основен ремонт на път II-3005 от км 0+000 до км 77+872;

- Изработване на изходни данни на технически проект за извършване на основен ремонт на път I-3 Граница ОПУ Ловеч - с.Джурово - Ботевград  км 170+730;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-5308 от км 0+000 до км 39+300;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-801от км 25+150 до км 65+200;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-53 от км 173+800 до км 184+800;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-15 Враца - Борован - Мизия- п.к. Сараево -Оряхово от км 0+000 до км 77+872;

- Изработване на технически проект за основен ремонтна мост над р.Русенски Лом на път I-5 Русе -Велико Търново при км 2+654 (Дъгов мост);

- Изработване на технически проект за основен ремонт на мост над р.Струма при 
км 62+640 път III-198 при с.Тополница;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-73 Лозарево -Карнобат - Бургас  от км 43+500 до км 90+332;

- Изработване на технически проект за ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение Мост над р. Палакария при км 4+127 на път III-627 (/II-62/ - Алино - граница ОПУ-Перник);

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път II-73 "о.п.Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево - Карнобат" от км 0+000 до км 43+500;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: Път III-8612 (м. Момина вода – м. Рожен) - Национална астрономическа обсерватория (НАО) от км 0+000 до км 3+630;

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път I-2 "п.в. Белокопитово - Разград" от км 93+500 до км 133+794;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-5524 от км 0+000 до км 8+060;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-301 от км 0+000 до км 11+730;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-409 от км 0+000 до км 35+700;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-5 от км 155+195 до км 170+000;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-5308 от км 0+000 до км 39+300;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-37 "Джурово-Ботевград-Етрополе-Златица-граница- ОПУ Пазарджик" от км 0+000 до км 21+000;

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-7909 от км 0+000 до км 12+400;

Проведени ЕТИС, на които са разгледани и приети проектните разработки:

1. Изразяване на становище по технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси, с които ще се кандидатства за финансиране по ПОС 2021 – 2027 г., по обособена позиция 3: Обект 1: Трайно укрепване на пътното платно и на срутище на републикански път III-637 „Вулкан - Пенкьовци“ в участъците от км 10+700 до км 10+900 и от км 12+500 до км 12+600, област Перник; ∙ Обект 2: Трайно укрепване на пътното платно на републикански път II-62 „о.п. Кюстендил - о. п. Дупница извън урбанизирана територия“ в участъците от км 19+530 до км 19+650, от км 23+456 до км 23+800 и от 35+280 до км 35+300, област Кюстендил; Обект 3: Трайно укрепване на пътното платно и на срутищни процеси на републикански път II-84 „Юндола — Якоруда - Разлог“ в участъците от км 69+000 до км 69+010, от км 92+000 до 92+200 и от км 98+876 до км 99+158, област Благоевград“

2..Становище и преглед на проектна документация за обект „Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян“

3. „Изработване на идеен и технически проект с ПУП – Парцеларен план за обект „Доизграждане на Главна пътна комуникация Смолян – от съшествуващо кръгово кръстовище при км 0+000 до път II-86 при край на кв. Устово, област Смолян“

4. „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, за обект №11: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 19+100” и обект №12: ,,Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300.02“

5. „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, за обект № 26: ,,Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен № VTR 04.10447.35“

6. „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4041 "Севлиево- Янтра- Скалско- Геша- Дряново" в участъка от км 8+617 до км 8+800, в участъка от км 10+000 до км 10+240 и в участъка от 21+002 до км 21+336“

7. „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за съоръжения с необходимост от неотложни ремонтни дейности на седем обособени позиции: Обособена позиция № 3: Област Велико Търново: Два броя мостови съоръжения на път I-5 „Велико Търново-Дебелец“ при км 106+096 Мост над р. Янтра и при км 106+569 Ж.П. надлез, подходите и връзката между към тях.“

8. „Изграждане на следните участъци от АМ Хемус: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307)  до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път III-3005) до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340; Участък 4  от края на пътен възел „Плевен“ (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, от км 166+144.09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“

9. „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово“ в участъка от км 9+975 до км 10+285“

10. „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, за обект 81: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о. п. Малко Търново – граница Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100 ляво преди КПП М. Търново“

11. „Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян“

12. „Укрепване и възстановяване на републикански път III-866 „Девин - Михалково – Кричим“, при км 79+525“

13. Допълнителни СМР възникнали по време на строителството при изпълнение на СМР на обект Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487“

14. „Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път І-3 ,,Луковит-Коритна-Ябланица“

15. „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване на технико–експлоатационното състояние на мост над р. Марица на път I-8 „София – Пазарджик – Пловдив“ при км 188+568“

16. „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, за обекти: № 28: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен № VRC 31.54020.01.04 и № 29: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен № VRC 31.54020.01.01

17. „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, за обект 24: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) - Правешка лакавица - Калугерово - Своде - (Роман - Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC 32.77493.01

18. Разглеждане на проектна документация от Експертен технико-икономически съвет на технически проект за обект: „Укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800“;

19. Разглеждане на проектна документация от Експертен технико-икономически съвет на идеен проект за обект: „Укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164,89;

20. „Промяна на техническия проект по време на строителството в участъка от км 3+757 до км 10+200, укрепване на свлачище при км 17+950, осветление на п.в. „Дунавци“ и п.в. „Кула“, включително и зоните за почивка на обект: „Път I-1 „Видин - п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“;

21. „Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“;

22. Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница“

23. „Изработване на технически проект с проект на ПУП – ПП за обект: Изграждане на трета лента на път ІІ-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 90+530 и от км 90+530 до км 94+300“

24. Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план по две обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Удвояване на обходен път на гр. Враца, с цел привеждането му към габарит Г20 с приблизителна дължина 15км“-Фаза: Първи междинен етап;

25. Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Мост над р. Струма при км 62+640 на път III-198 при село Тополница“ – Фаза: Втори междинен етап;

26. „Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за скоростен път „Монтана – София“ с тунел под Петрохан“ Фаза: Първи междинен етап;

- Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор:

- Основен ремонт на мост над р. Дунав /Дунав мост/ между Русе и Гюргево на път I-2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057“. Извършените разходи по проекта за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са в размер на 16 495 351 лв.

Към Договора е подписано Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-8082/ 11.06.2025 г., за възлагане на допълнителни дейности на стойност 1 938 879,18 лв. без ДДС (2 326 655,02 лв. с ДДС), по указания на РД „Гранична полиция“ – Русе, във връзка с въведената временна организация на движение в участъка.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 72 %. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

- Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200. Извършените разходи по проекта за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са в размер на 1 929 422 лв. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ПК-13/14.02.2025 г., издадено от РДНСК Перник .

- Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 и Път III-811 „Гълъбовци – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 11 764 880 лв.

Издадено Разрешение за строеж №РС-30 от 20.04.2023г. за обект: „Основен ремонт на път ІІІ - 811 „Сливница – Гълъбовци – Гургулят – Ракита“ от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 28+250“, с въвеждане на етапно изграждане:

Етап 1 - Участък 2: „Основен ремонт на път ІІІ - 811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800“;

Етап 2 - Участък 3: „Основен ремонт на път ІІІ - 811 „Гълъбовци – Гургулят – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“.

Процентно изпълнение на обекта – 49.00 %.

- Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487.  Извършените разходи по проекта за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са в размер на 16 080 318 лв.

Подписан е Акт Образец 10/18.07.2025 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 68 %.

- Основен ремонт на обект: Път III – 862 „Пловдив – Първенец - Лилково“ от км 0+000 до км 4+820 - Извършените разходи по проекта за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са в размер на 2 250 573 лв.

Разрешение за строеж №РС-51/12.08.2024 г. за обект: „Основен ремонт на Път III-862 “Пловдив – Първенец – Лилково“ от км 0+000 до км 4+820“., влязло в сила РС на 31.08.2024 г.

Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 30.10.2024 г

Етап на изпълнение:

Изготвено приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 АКТ за установяване състоянието на строежа при спиране:

Акт Образец №10/16.01.2025 г. -Спиране

Акт Образец №11/22.07.2025 г. -Продължаване

Акт Образец №10/01.10.2025 г. -Спиране

- Тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672“. Извършените разходи по проекта за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са в размер на 27 983 907 лв.

Назначена и проведена комисия за предварително приемане на изградената инфраструктура касаеща „ЕРМ Запад“.

Подписан е Констативен акт обр. 15. Назначена е комисия за въвеждане във временна експлоатация при условия на подписан Констативен акт обр. 15. След извършено заседание на терен на Комисията е пуснато движението в тунела на 18.07.2025 г..

- Основен ремонт на Път I-1 "Път II-17 - гара Яна" от км 214+686 до км 237+553" с обща дължина 22.87км" – Извършените разходи по проекта за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са в размер на 401 126 лв.

Изпратено е писмо с наш вх. № 24-00-1221/ 13.05.2025 г. от РОСВ-София до Басейнова диркеция „Дунавски район“ за становище.

Изпратено е писмо до „Виваком България“ ЕАД за представяне на споразумение за опазване, реконструкция и изместване на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура, собственост на „Виваком България“ ЕАД за разписване от страна на АПИ. Същото е необходимо за риключване на съгласувателната процедура с дружеството.

- Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на Път III-5504 „Мъдрец-Искрица – Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700“. Извършените разходи към 31.12.2025 г са 2 151 591 лв.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 40,00 %. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

- Изграждане на нов мост при км 7+361 на път III-103 в с.Горна Кремена на територията на ОПУ Враца. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 479 084 лв.

Издадена заповед за комисия за подписване на Констативер акт обр. 15 с № РД-11-375/26.03.2025 г. Същият е подписан на 28.03.2025 г. С писмо № 04-16-1335/15.04.2025 г. от МРРБ ни е върната заверена екзекутивна документация. Окончателния доклад и Техническия паспорт са внесени в АПИ от Консултанта с писмо № 53-00-4844/ 11.04.2025 г. в едно с документи за ДПК. Заплатена е такса по Тарифа № 14 за ДПК и с № 24-00-1132/ 02.05.2025 г. до ДНСК. Назначена е комисия със заповед № РД-19-283/ 22.05.2025 г.

Издадено Разрешение за ползване с № СТ-05-321/ 18.06.2025 г.

Обектът е изпълнен на 100 %.

- Път III-906 „(Старо Оряхово – Обзор) – Гюльовица – Каблешково – I-9“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34,100 км. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 18 443 534 лв.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 38,0 %.  Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

- Основен ремонт на обект: път III-907 „(Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+600.  Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 23 741 403 лв.

За обекта е в сила подписан акт 11 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 11) от 22.04.2025 г.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 64,53 %.  Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

- Път III-121 „Иново – Градец – Периловец - Шишенци – Бойница – Кула“ км 20+000 до км 31+841, с обща дължина 11,841 км. – Извършени разходи към 31.12.2025 – 6 425 323 лв.

Подадено заявление за Разрешение за строеж № 04-16-850/ 14.03.2025 г. за обект: „ Рехабилитация на път III – 121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула, от км 20+000 до км 31+840““. С писмо с вх. № 04-16-1281/14.04.2025 г. МРРБ връща забележки по проектната документация. Процедират се корекции и допълнения за отстраняването им. Издаден е Комплексен доклад с № R-192/08.05.2025 г. от „Рутекс“ ООД.

ОДМВР- Видин, сектор „Пътна полиция“ е издала положително становище с рег. № 953000-4570/2 от 29.04.2025 г. относно проект по част „Временна организация на движението“.

Подадено искане № 04-16-1847/29.05.2025 г. съгласуване на Технически проект и издаване на Разрешение за строеж на обект: Основен ремонта на път III – 121 "Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула", от км 20+000 до км 31+840“.

С писмо с 04-16-2033/ 16.06.2025 МРРБ връщат забележки по проекта.

Проектът по част „Електро“ е пресъгласуван с „ЕРМ Запад“ с преписка № 1205849298.

Издаден е Комплексен доклад с № R-197/19.06.2025 г. от „Рутекс“ ООД.

Процедира се издаване на РС за част от обекта: „Основен ремонт на път III-121 „Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула” от км 20+000 до км 23+100 и от км 23+260 до км 31+840, с обща дължина 11.680 км.” С писмо с изх. № 04-16-2095/20.06.2025 г. е входиран новия комплексен доклад и съгласувания проект за реконструкция на ел. мрежи.

Към 23.10.2025 г. са изпълнени изкопни работи и земно- насипни работи по Зона А в участък от км 20+000 до км 25+000. На 15.10.2025 г. се проведе месечна среща на терен относно напредъка на изпълнението на СМР.

Изпълнени са изкопни работи до входа на с. Периловец. Насипва се пътна основа.

С писмо с работен номер 11-11690 дирекция УСИП връща със забележки на Изпълнителя Линеен график и Програма за изпълнение.

Сключен е Договор за възлагане на реконструкция на енергийни съоръжения с „ЕРМ Запад“ АД с № Д-130/18.12.2025 г..

С писмо с изх. № 24-00-3311/20.11.2025 г. се представя допълнителна проектна документация към БДДР за сключване на РППВО за мост над р. Рабровска при км 23+136,9.

С писмо с вх. № 04-05-48/25.11.2025 г. МЗХ изисква проектна документация за участък от пътя, минаващ по яз. Стена на яз. Кула. Има твърдения от местни жители и кмета на общ. Бойница за деформации по пътната настилка в следствие доставката на инертни материали за настоящия ремонт през цитирания участък.С писмо с вх. № 53-00-16661/17.11.2025 г. „СЛАВЛЕН“ АД уведомява АПИ за Възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни укрепителни мероприятия на насипа. Изготвено е писмо до Проектанта и Консултанта за искане на становища по казуса.

- Виадукт при км 59+727 на АМ „Тракия“. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 733 235 лв.

Писмо № 08-00-622/23.05.2025 г. до Община Септември; Министерство на регионалното развитие и благоустройство; Областен управител Пазарджик; ОД на МВР Пазарджик относно издаване на заповед за временна организация и безопасност на движението във връзка със започването на строителството за обект: „Виадукт при км 59+727 на АМ „Тракия“. Писмо с №  53-00-19214/22.12.2025  с което се да бъде съставен АКТ обр. №10

- Надлез над ж.п. линия при км 145+631 на път ІІ-53 „Сливен – Ямбол – Средец“. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 1 197 791 лв. Изготвено писмо с изх. №53-00-5177/16.04.2025г до консултант и строител за предприемане на мерки за поддържа на пътищата от временната организация и безопасност на движение. Изготвено писмо с наш изх. № 53-00-6012 от 30.04.2025г. до проектанта на обекта за коригиране и отстраняване на констатирани разминавания в проект и действителното състояние на обекта. Изготвено писмо с наш изх. №  08-00-547/09.05.2025 г. отговор на писмо с вх. № 08-00-9/06.01.2025г. за съдействие за реализиране на мерки при изпълнение на СМР дейности. Подготвено и изпратено с писмо № 53-00-6363/09.05.2025 г. до строителят за предоставяне на месечни доклади за напредъка на обекта. Към 15.12.2025г.  на обекта се изпълняват следните СМР:

Полагане на армировка за пътна плоча при устой;

Бетониране на пътна плоча при устой;

Подготвителни дейности за полагане на хидроизолация при дилатационни фуги;

Бетониране на трето стъпало при гардбаластова стена при устой от страна Сливен.

- Обособена позиция VII - Област Перник:

Съоръжение на път II-63 на км 56+174

Мост клон „Мир“ на I-6 при км 83+200“ - Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 108 000 лв.

Разрешение за строеж № РС-29/23.04.2025 г. за обект: „Изграждане на съоръжение на път II-63 на км 56+174“ – издадено по чл. 148. ал. 6 – аварийно - Напълно е завършен обходния път – положен е асфалт, монтирана е ОСП, направена е маркировка, сменена е временната организация на движение и е пуснато движението по обхода. Временно е преместено коритото на реката, завършено е събарянето на съществуващото съоръжение и е започнат изкопът за основите на новото съоръжение.

Процентно изпълнение на обекта за месец ноември: 37%

26. “Основен ремонт за обект: Път I-5 „Кърджали – Маказа“ от км 340+228 до км 342+639,41. – Извършените разходи кън 31.12.2025 г. са в размер на 1 778 976 лв.

Подадено е заявление писмо № 04-16-3016/12.12.2024 г. (вх. № МРРБ АУ2-76/12.12.2024 г.) за одобряване на Технически проект съгласно чл. 145, ал. 1, точка 3, буква „в” от ЗУТ и издаване на Разрешение за строеж съгласно чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в” от ЗУТ за обект от републиканските пътища, за обект: „Рехабилитация на път 1-5 „Кърджали - Маказа от км 340+319 до км 342+813,45“. ПЪРВИ ЕТАП – от км 341+340,00 до км 342+813,45 и мост км 340+946,00.

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ (ОПРР).

- ЛОТ 31А Път II-53  Поликраище - Елена - Сливен  от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област Велико Търново“. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер 15 450 402 лв.

- ЛОТ 31Б Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен  от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 25 634 689 лв.

- Лот 33 „Път II–23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 1 478 977 лв за извършено СМР и  236 715 лв. за СН.

- Програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.

- „Основен ремонт и доизграждане на път III-1102  Арчар-Извор-Димово-Острокапци-Кладолюб-Салаш (с.Салаш) от км 45+00 до км 50+075,52, област Видин“. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 31 152 лв. за извършени дейности за строителен надзор.

- Програма Интеррег VI-А Гърция - България 2021-2027

- „Път II‑86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер 4 537 188 лв., от които 1 321 617 лв. за СМР с бюджетни средства.

- „Основен ремонт на път I 5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км 342+813.45, област Кърджали”. Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 3 656 533 лв., от които 1 778 946 лв. за извършено СМР  с бюджетни средства.

- Програма „Околна среда 2021-2027“ към 31.12 .2025 г.

- „Изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси и явления, с които ще се кандидатства за финансиране по ПОС 2021 – 2027 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция 1 -  Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 132 000 лв.

- „Изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси и явления, с които ще се кандидатства за финансиране по ПОС 2021 – 2027 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция 3 - Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 124 800 лв.

- ЛОТ 31 Път II-53  Поликраище - Елена - Сливен  от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново - Извършените разходи към 31.12.2025 г. са в размер на 14 884 лв.

- Изграждане на инфраструктурни обекти

Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата дължина е 29,643 км.

Етап на изпълнение:

За участък от 3+757 до км 10+000 е в сила подписан акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10).

Етап 2: от км 10+000 до км 20+400

- Изпълнение на насип за Зона Б – при Път за Асфалтова база с. Слана Бара при км 12+137

- Направа на  банкети в разделителна ивица – от км 10+000 до км 10+600 и от км 11+260 до км 15+600

- Надлез на км 10+681 – Хумус по откоси на подходите към надлеза

- Мост над р. Делейска при км 11+114 - Армировка за етап 2 на Устой №2 ляво.

- Надлез над път за асфалтова база на км 12+137 - Кофрирана, армирана и бетонирана е пътната плоча

- Надлез на км 18+220 - Армирани са етап 2 на Устой №1 и Ригел № 1

Етап 3: от км 20+400 до км 33+400

- Направа на банкети – от км 30+840 до км 33+400 – ляво и дясно

- Направа на италиански улеи за отводняване на пътни насипи – от км

21+060 до км 22+220

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 62,90 %.

- Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка:

Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км;

Oбектът е въведен в експлоатация и е издадено разрешение за ползване от ДНСК № СТ-05-264/30.05.2024 г.

Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128.47 – километраж по проект), с дължина 11 128,47 км.

Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 49.00%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391,53 км; На 05.12.2024 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а). На 08.10.2025 г. е проведена работна среща с дневен ред:

1. Несъответствия в КС;

2. Подготовка за възстановаване на строителството и подписване на Протокол 11.;

3. Други.

На 27.11.2025 г. е изпратено писмо с искане на становища от СН и АН относно твърдение, постъпило от „Автомагистрали“ ЕАД за несъответствие между предвидените за изпълнение количества съгласно одобрените проекти и договорените в Договора за строителство.

Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км; На 05.12.2024 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а). На 27.11.2025 г. е изпратено писмо с искане на становища от СН и АН относно твърдение, постъпило от „Автомагистрали“ ЕАД за несъответствие между предвидените за изпълнение количества съгласно одобрените проекти и договорените в Договора за строителство. На 30.11.2025 г. е проведено заседание на ЕТИС за разглеждане на проектни решения относно актуализация на проектите за 4 бр. големи съоръжения в обхвата на уч-ци 4 и 5. ЕТИС приема предложените решения.

Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км“. На 05.12.2024 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а). На 30.11.2025 г. е проведено заседание на ЕТИС за разглеждане на проектни решения относно актуализация на проектите за 4 бр. големи съоръжения в обхвата на уч-ци 4 и 5. ЕТИС приема предложените решения.

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800. Обектът е изпълнен на 100 %.

- Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: „Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800. Издадено е Разрешение за ползване с № СТ-05-371/11.07.2025 г.

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164,89. Обща дължина: 19,3 км; Издадена е Заповед № РД-11-29/ 12.01.2026 г. за Назначаване на комисия за приемане на обекта, на база която на 13.01.2026 г. е подписан Констативен протокол обр. 15. Издадена е заповед за въвеждане на ВОБД с № РД-11-1587/ 10.12.2025 г. с действие до 22.05.2026 г. Издадена заповед за сформиране на комисия за разглеждане и приемане на Доклад от проведен одит по пътна безопасност на етап „Преди въвеждане в експлоатация“ с № РД-11-167/ 04.02.2026 г. Към настоящия момент комисията работи съгласно цитираната заповед.

Напредък на работите.

Изпълняват се работи и дейности в участък 1 от км 177+000 до км 180+800, подучастък 3.3 от км 193+700 до км 194+122, участък 4 от км 174+800 до км 177+000 и участък 5 от км 191+960 до км 193+700, като подучастъкът от км 191+960 до км 192+140 е приет от Възложителя и е издадено Разрешение за ползване.

- Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: „Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800до км 194+122

Етап на изпълнение:

Изпратени писма за осигурено финансиране № 53-00-5037/15.04.2025 г. до „МЕЗДРА КОНСУЛТ“ ДЗЗД и № 53-00-5036/15.04.2025 г. Обединение „Геопът Лот 1“. С писмо наш вх.№ 53-00-6678/15.05.2025 г. от Изпълнителя е внесена проектна документация за обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачища по трасето на обект: „Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+122“.

Разработката е във фаза технически  проект за следните свлачища:

1. Свлачище № VRC27.44759.07, от км 175+290 до км 175+350;

2. Свлачище № VRC27.44759.08, от км 175+440 до км 175+580;

3. Свлачище № SFO 07.62298-01, от км 176+470 до км 176+650;

4. Свлачище № SFO 07.51946-01, от км 178+880 до км 179+070;

5. Свлачище № SFO 07.51946-03, от км 179+510 до км 179+560;

6. Свлачище № SFO 07.51946-02, от км 179+860 до км 179+910.

С писмо № 04-16-56/ 09.01.2026 г. и № 04-16-57/ 09.01.2026 г. са внесени заявления за издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони по реда на чл. 96 от ЗУТ за 6-те свлачища. От страна на МРРБ същите са върнати със забележки и необходимост от допълване на информацията с № 04-16-439/ 19.02.2026 г. и № 04-16-440/ 19.02.2026 г. С писмо № 53-00-2236/ 09.02.2026 г. на „Геозащита Перник“ ЕООД са изпратени на хартиен носител за преглед и становище част „Геология“ - инженерно-геоложко проучване за всяко от свлачищата с Национален идентификатор SFO 07.62298-01, SFO 07.51946-01, SFO 07.51946-03 и SFO 07.51946-02. С писмо № 53-00-2232/ 09.02.2026 г. на „Геозащита Плевен“ ЕООД са изпратени част „Геология“ - инженерно-геоложко проучване за всяко от свлачищата с Национален идентификатор VRC 27.44759.07 и VRC 27.44759.08, като е помолено и да се представи обхват на новорегистрирани свлачища. Получени са отговори от „Геозащита Перник“ ЕООД № 53-00-2933/ 19.02.2026 г., № 53-00-2935/ 19.02.2026 г., № 53-00-2937/ 19.02.2026 г. и № 53-00-2938/ 19.02.2026 г., както и от „Геозащита Плевен“ ЕООД с № 53-00-3383/ 26.02.2026 г. Подготвя се отговор с допълване на информацията към МРРБ във връзка с чл. 96 от ЗУТ.

- Изграждане на АМ „Хемус“:

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/.

Дължина: 134.2 км;

УЧАСТЪК 1

Обща дължина: 15,26 км;

- Пътни възли – 2бр.

- Мостови съоръжения – 4 бр.

- Виадукти – 2 бр.

- Автомагистрала с габарит 27 м.

Издадено е разрешение за ползване с № СТ-05-697/16.12.2025 г.

Издадени Разрешения за ползване № СТ-05-602/28.10.2025 г., СТ-05-697/16.12.2025 г и СТ-05-579/20.10.2025 г.

100% изпълнени СМР.

УЧАСТЪК 2

Обща дължина: 19,20 км;

- Пътни възли – 2 бр.

- Виадукти – 9 бр.

- Мостови съоръжения – 1 бр. на р. „Каменица“ при км 107+140.

Изпълнявани дейности през месец януари 2026 г.:

На обекта не се изпълняват СМР. Подписан е Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10 ) на 18.12.2025 г.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 40,4 %.

УЧАСТЪК 3

Обща дължина: 17,08 км;

- Пътни възли – 1 бр.

- Виадукти – 6 бр.

- Надлези и подлези – 9 бр.

За подучастък от км 126+780 до км 127+075 е подписан Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) на 11.08.2021г.

Работи се единствено в подучастък от км 132+420 до км 139+340 в ограничени СМР по оформяне на скатове и изгражда се колектор и дренаж от км 136+400 до км 136+840. Изпълняват се бетонови работи по отводняването: казанчета, облицовки на откоси при втоци и оттоци на водостоци на пътни връзки на ПВ „Плевен“.

Изпълнение СМР – м. Февруари 2026 г.:

- Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка ( Разрушаване на обходи за ВОБД по Директни и индиректни връзки 2 и 4) ;

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 58 %.

УЧАСТЪК 4

Обща дължина: 26,80км /по технически проект 28,23 км;

- Мостови съоръжения – 1 бр.;

- Селскостопански надлеза – 5 бр.;

- Селскостопански подлеза – 5 бр.;

- Подлез на жп линия – 1 бр.;

- Подлези на пътища – 1 бр.;

- Надлези на пътища – 2 бр.;

- Надлез на път III-3402 „Дренов – Дойренци“ при ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Дренов“;

Процентното изпълнение  (до момента 2026г.) – 5,2%

УЧАСТЪК 5

Обща дължина: 23,2 км;

- Селскостопански подлези – 3 бр.;

- Подлез при пресичане със ЖП линия – 1 бр.;

- Пътен подлез при ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Крушуна" общински път LOV1064;

- Мостови съоръжения – 4 бр.;

- Надлези със селскостопански пътища – 6 бр.;

- Надлези пътни – 1 бр.;

- Пътен надлез при път III-303 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Бухово“.

Писмо № 53-00-14917/20.10.2025 г. от „Автомагистрали“ ЕАД касаещо предоставяне на сложители на „Автомагистрали“ ЕАД които да бъдат упълномощени от страната на АПИ, С цел оптизиране на работния процес в участъцит 5 и 6 на АМ „Хемус“ .

УЧАСТЪК 6

Обща дължина: 32,6 км /по Технически проект 32,655 км/;

- Мостови съоръжения – 1 бр.;

- Селскостопански надлези – 7 бр.;

- Селскостопански подлези – 6 бр.;

- Пътни подлези – 2 бр.;

- Пътен подлез с път I-5 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Русе – Велико Търново”;

- Пътни надлези – 1 бр.;

- Пътен надлез път III-405 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Павликени”;

- Пътен надлез при общински път VTR 1202 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Дъскот”.

Писмо № 53-00-2439/24.02.2025 г. от „Автомагистрали“ ЕАД касаещо предоставяне на документация за процедиране издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти.

- Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство).

Проектът е разделен на три участъка:

Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 – по идеен проект);

Поради установено преминаване на трасето през зони с геодинамични процеси, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС

Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);

Поради установено преминаване на трасето през територията на ловно стопанство „Черни лом“, складове с взривни материали и кариера за разработване на подземни богатства, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС.

С писмо с № 93-01-3167/07.05.2025 г. до ИПМ е изискано съгласуване на изпратено от НТУ писмо с № НТУ/09-99-262/20.01.2025 г. относно разположението на порталните рамки. Същите са съгласувани с писмо с № 33-00-423/21.05.2025 г. на ИПМ.

Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102).

Издадено е Разрешение за ползване №СТ-05-507/17.10.2022г. за п.в. Буховци-Юг.

- Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Път III-8611 „Белица – Загражден” от км 10+430 до км 18+000.

С писмо с изх. № 53-00-12035/28.09.2023 г. изискахме в срок до 05.10.2023 г. строителството да бъде възобновено с подписване на Акт обр. 11.

В отговор на нашето писмо изх. № 53-00-12035/28.09.2023 г., с писмо с вх. № 53-00-12879/17.10.2023 г. от Консултанта на обекта "ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД получихме Протокол от проведена среща на обекта, за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи, за съставяне на акт обр. 11, подписан от представители на Изпълнителя и Консултанта. От така представения Протокол се разбира, че Изпълнителят няма намерение да продължава строителството на обекта в настоящия момент.

- Път I-9, Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект).

С писмо с наш изх. № 24-00-308/05.02.2025 г. е внесено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия.

След предоставяне на допълнителни документи от страна на надзора с писмо с наш вх. № 53-00-14191/06.10.2025 г., с последващо писмо с наш изх. № 24-00-2887/09.10.2025 г. е внесено повторно искане за назначаване на Държавна приемателна комисия.

- Изграждане на нов мост на река Черкезица при км 0+189 на път III-804 „Поповица – Асеновград“

На 10.03.2025г. е подписан Протокол 2а Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

Издаден е Акт Образец №15 от 19.12.2025 г.

Етап на изпълнение:

-	Полагане на листова хидроизолация;

-	Довършителни работи;

-	Обмазване на открити повърхности на стоманобетонови елементи;

-	Подготовка за асфалтиране;

Напредък на строителните работи за обекта: 85,63%

- Изграждане на шумозащитни съоръжения за обект АМ Струма, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. Църква, гр. Перник.

Процентно изпълнение на обекта  100%.

Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 31.12.2025 г.

- Изготвяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за п. в. Кермен при км 261+408 АМ Тракия;

- Скоростен път "Монтана-София" с тунел под Петрохан, габарит Г23,5 и проектна скорост 120 км/ч с индикативна дължина 82 км.;

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение Доизграждане на АМ Хемус (Ябланица - Белокопитово), участък 7 от км 233+426.75=222+000 до км 267+650.11=265+600 във връзка с прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос на АМ Хемус за подучастък от км 223+426.75 до км 236+030;

- Изготвяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, вкл. Дисперсионен модел за разпространяване на замърсители в атмосгерния въздух за обект: Околовръстен път на гр.Пловдив път III-805 от км 1+460 до км 4+120;

- Актуализация на комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти и отделяне в самостоятелна документация на техническия контрол по част „Конструктивна“ за обекти: I. „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+122, изпълняван по програма ИСПА/КФ регламент 1164/94 на ЕС за „Техническа помощ“, Лот 1: от км 174+800 до км 194+122; II. „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) Мездра–Ботевградот км 161+367 до км 194+122, изпълняван по програма ИСПА/КФ регламент 1164/94 на ЕС за „Техническа помощ“, Лот 2: от км 161+367 до км 174+800.; III. „Път I-1 (Е-79) „Обходен път на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512;

- Изработване на разширен идеен проект за "Югоизточен обходен път на гр. Плевен;

- Изработване на технически проект за доизграждане на път ІІІ-303 "Обходен път на гр. Павликени";

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 3 от км 265+600 (след пътен възел "Ковачевско Кале", пресичане с път II-51 - км по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство);

- Изработване на идеен проект и ПУП-Парцеларен План / План за изменение на улична регулация за Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на Път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514);

- Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно - геоложки проучвания и ПУП - ПП на АМ Черно море;

- Изработване на технически проект и ПУП-ПП Околовръстен път на град Пловдив - привеждане към габарит Г23,5 Об.п. 1:  Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ "Царацово -Съединение" от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път;

- Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на 
гр. Пловдив - привеждане към габарит Г23,5 Об.п. 2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово - Съединение” от км 1+460 до км 4+120;

- Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на 
гр. Пловдив - привеждане към габарит Г23,5 Об.п. 3:  Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600;

- Извършване на проучвателно - проектантски работи на обект: Реконструкция на път I-9 "Слънчев бряг - Бургас", участък "п.к. Кошарица - п.к. Несебър" от км 199+100 до км 205+300, с изграждане на второ платно;

- Път II-18 "Софийски околовръстен път - Западна дъга" участък от км 0+780 до 
км 6+309;

- Изработване на технически проект за пътен надлез над път II-17 „(Мездра - Ботевград) - п.в. на I-3 - п.в. "Ботевград" на АМ „Хемус, осигуряващ връзка на общински път SFO 3059 със земеделските земи, включително привързване към общинския и селскостопанския път;

- Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало”;

- Изработване на разширен идеен проект с пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП за ново трасе на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ в участъка от км 105+430 до км 107+900;

- Изработване на идеен и технически проект с ПУП-ПП за обект АМ "Гюешево - Дупница";

- Изработване на проектна част "Стационарни контролни пунктове по трасето на АМ „Европа“ в участъка от км 32+447,20 до км 48+903“;

- Изработване на технически проект и проект на ПУП-Парцеларен план за обходен път на гр. Провадия с приблизителна дължина 5 км;

- Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП  по две обособени позиции: обособена позиция № 1: "Модернизация на трасето на път I-1  "Видин-Ботевград" в участъка "Монтана-Враца" от км 111+305 до км 140+008;

- "Изработване на Доклад по ОВОС /ДОВОС/ и Оценка на съвместимост /ДОСВ/ за инвестиционно предложение за изграждане на АМ Черно море.";

- Изработване на доклад по ОВОС и Оценка на съвместимост за инвестиционно предложение за обект Инвестиционно предложение за "Северен пътен възел "Трапезица" при км 101+000 на път I-5 „Русе - Бяла- Велико Търново“;

- Извършване на теренно издирване на археологически обекти по трасето на път I-1 в участъка Монтана-Враца от км 111+305 до км 140+008.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

- АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”

Общият напредък на изпълнението на СМР е 100% до км 373+100.

На 23.04.2025 г. е подписано допълнително споразумение №4 към договор №164/30.12.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.

За участък от км 365+500 до км 366+000 и подобект "Укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 и подобект: допълнителна укрепителна стена от км 365+750 до км 365+795" е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-600 от 13.11.2024 г.

През м. март е разплатен Сертификат за окончателно плащане по договор РД-37-14/27.02.2023 г. за „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на строително - монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“ на стойност 243 780.00 лв. с ДДС.

Контролен център

Издадено е удостоверение за въвеждане в експлоатация №152/14.11.2025 г. За обекта е изготвен и заверен технически паспорт.

От страна на ОПУ Благоевград е подадено мотивирано искане до община Благоевград за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150 от ЗУТ.

Издадено е предложение №60-00-211/15.05.2025г. от Кмета на Община Благоевград относно даване съгласие по реда на чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и чл. 150. ал. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

С решение № 229, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет Благоевград дава съгласие Кметът на Община Благоевград да разреши изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Участък от км 373+100 до км 376+000:

Участъкът от км 373+100 до км 376+000 е включен като част от Лот 3.2.

За участъка са налице  налице редица проблеми и обстоятелства, сред които и отказ за съгласуване от страна на община Симитли. В тази връзка е изискано от Изпълнителя да представи ново идейно решение, което да покрива искането на Община Симитли за изнасяне на трафика от и към гр. Банско извън съществуващия път II-19 в обхвата на гр. Симитли.

На 03.02.2025 г. от страна на Изпълнителя е представено идейно решение.

На 27.03.2025 г. е проведено заседание на Експертен технико-икономически съвет, на който бе разгледана представената от Изпълнителя проектна разработка за участъка от км 373+300 до км 376+000 във фаза идеен проект. През м. май е утвърден протокол от проведеното заседание и същият е изпратен на Изпълнителя.

На 08.08.2025 г., Изпълнителят представи преработено идейно решение за изпълнение на участъка от км 373+300 до км 376+000.

Утвърдено е задание за изработване на Технически проект с ПУП - парцеларен план за Подобект 5 „Участък от км 373+300 до км 376+000“.

Във връзка с необходимостта от възлагане на технически проект и изпълнение на подобект № 5 са проведени пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществена поръчка (ЗОП) с предмет „Проектиране (технически проект) и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 в участъка от км 373+300 до км 376+000 с проектно решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, включително ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток“. Подписани са допълнтителни споразумения за спиране на срока на  договора, както следва:

- Допълнително споразумение № 15 с изх. №53-00-16850/19.11.2025 г. към договор № 163/30.12.2015г.;

- Допълнително споразумение № 5 с изх. №53-00-16851/19.11.2025 г. към договор №164/30.12.2015г.

АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400: Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3 и АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна - Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Обособена позиция №2:

През ответния период е подписано възлагателно писмо №ВЗП-8/06.02.2025 г. с изпълнител	ДЗЗД "АМ Струма Тунел 2018" за Доставка и въвеждане в експлоатация на дистанционна операторска станция за обслужване на тунел "Железница" в контролен център на АМ "Струма" и е разплатена сумата в размер на 59 995,20 лв. ДДС.

Обособена позиция №3

По договор №РД-37-4/12.03.2019 г. ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000-КОНСУЛТ 64“ за извършване на консултантски услуги на АМ „Струма“ Тунел „Железница” за Обособена позиция № 3 от км 369+000 до км 370+400“ е одобрен и разплатен Сертификат за окончателно плащане на стойност 27 913,32 лв. с ДДС.

- „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“

На проведено през м. декември 2024 г. заседание на Постоянния комитет на Бернската конвенция по досието за изграждане на АМ „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле, е взето решение да бъдат преразгледани мерките по ОВОС и при необходимост да бъдат адаптирани преди изпълнение. Проектната документация е изпратена за становище на Сдружение за дива природа „Балкани“ на 17.01.2025г. Получено е становище от СДП-Балкани, което е изпратено на Изпълнителя за изразяване на становище по мотивите и констатациите на екологичната организация. През отчетния период не са извършвани плащания по проекта.

- Проект Модернизация на път І–8 „Калотина – Софийски околовръстен път”, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка.

С писмо №37-00-23/15.04.25 г., СИНЕА уведоми Възложителя, че е приключила оценката на Окончателния доклад по проекта. Декларираната сума от 79 318 076 евро (155 130 293,04 лв) е приета за допустим разход и е възможно да се извърши окончателното плащане към Бенефициента на стойност 9 355 083,60 евро (18 296 952,96 лв). На 17.04.2025 г. сумата е преведена по сметка на АПИ.

Договорите за инженеринг и строителен надзор на обекта са изпълнени и приключени.

През отчетния период не са извършвани плащания по проекта.

- АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

Строително-монтажните работи по целия участък са приключили на 100%. Издадено  е разрешение за ползване №СТ-05-513/12.09.2025 г.

През отчетния период са одобрени и изплатени сертификати на обща стойност 155 198 277.16 лв. с ДДС, както следва:

По договор № РД-37-28/22.12.2021 г. за „Определяне на изпълнител на строителство на обект АМ "Европа" от км 32+447.20 до км 48+903“ - Сертификати - № 10 на стойност 13 073 754.32 лв. с ДДС; № 11 на стойност 12 919 250.60 лв. с ДДС; №12 на стойност 26 618 324.18 лв. с ДДС; № 13 на стойност 17 811 494.20 лв. с ДДС; № 14 на стойност 27 330 032.24 лв. с ДДС;

За индексация на СМР - № 8 на стойност 11 815 630.14 лв. с ДДС;  №9 на стойност 20 769 222.11 лв. с ДДС;  № 10 на стойност 7 439 691.77 лв. с ДДС; №11 на стойност 15 338 342.69 лв. с ДДС;

По договор № РД-37-26/27.07.2022 г. за „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на обект АМ "Европа" от км 32+447.20 до км 48+903“ - Сертификати - №7 на стойност 752 273.89 лв. с ДДС;  №8 на стойност 696 549.90 лв. с ДДС; № 9 на стойност 557 239.92 лв. с ДДС.

По Договор № РД-32-1/22.03.2016 г. за упражняване на авторкси надзор по време на строителство на стойност – Сертификат на стойност 17 280.00 лв с ДДС;

По възлагателно писмо №ВЗП-34/22.08.2025 г. с изпълнител НИСИ ЕООД за Извършване на обследване качеството на вложените материали относно предписанията на проекта са разплатени 59 191.20 лв. с ДДС.

- АМ „Струма“ Лот 3.2

На 13.01.2025г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на проектантските работи за Лот 3.2.1 и е сключено Допълнително споразумение 3 - №53-00-402/13.01.2025г. на основание чл. 116, т. 3 от ЗОП. На 20.01.2025г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на проектантските работи. За двата лота, на основание чл. 116, т. 3 от ЗОП, са подписани Допълнителни споразумения № 4 за Лот 3.2.1 и Допълнително споразумение 4 за Лот 3.2.2. На 17.04.2025 г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на проектантските работи за Лот 3.2.2 и е сключено Допълнително споразумение 5 на основание чл. 116, т. 3 от ЗОП. На 16.07.2025 г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на проектантските работи за Лот 3.2.1 и е сключено Допълнително споразумение 5 на основание чл. 116, т. 3 от ЗОП. Издадено е Решение за преценка № 89/11.06.2024г. на министъра на околната среда и водите, за допускане на предварително изпълнение на Решение №5-ПР/2024г. на министъра на околната среда, в което е постановено да не се извършва ОВОС. Оцененото от МОСВ инвестиционно намерение разглежда така наречения „Източен вариант Г 10.50”, който е одобрен от тях още през 2017г. За издадените решения са постъпили жалби от Сдружение за дива природа „Балкани“, Сдружение „Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие. През отчетния период жалбите на екоорганизациите, които възпрепятстваха изграждането на АМ „Струма” през Кресненското дефиле са оттеглени. След оттеглянето им са прекратени и образуваните административни дела. До този резултат се стигна след активен и ползотворен диалог и подписването на Споразумение на 19.05.2025г. между държавата, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура”, МОСВ и РИОСВ Благоевград и жалбоподателите по образуваните дела - Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле” срещу актове, свързани с изпълнението на АМ “Струма”. В края на месец ноември 2025 г. по договора за проектиране и строителство за Лот 3.2.1 е представен в АПИ за преглед проектна разработка във фаза „Технически проект“, който предстой да бъде разгледана от Експертен съвет при Възложителя в началото на 2026 г.

През отчетния период по договора за проектиране и строителство за Лот 3.2.2 проектната разработка във фаза „Технически проект“ е разгледана и приета от ЕТИС при Възложителя.

Приключили са отчуждителните процедури за „Обхода на гр. Кресна”, част от дясното платно, лот 3.2.2. За участък от км 396+139 до км 400+340 е издадено Разрешение за строеж № РС-88 от 07.11.2025 г. от Министъра на Регионалното развие и благоустройството. На 26.11.2025г. е подписан Протокол 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж, а на 27.11.2025г. е подписан Протокол 2а, с който е открита строителна площадка на обекта.

В рамките на отчетния период, във връзка с постъпилите в етапа на проектиране нови и актуални данни за съществуващите инженерни мрежи е извършена и актуализация на тяхното местоположение в ПУП-ПП . Представени са ПУП-ПП за Лот 3.2.1 и за останалата част от Лот 3.2.2. Същите се съгласуват съгласно законо установения ред.

През отчетния период за Лот 3.2.2 е разплатен Сертификат № 4 за плащане на Проектантските работи (ПР) на стойност 9 532 590.98 лв. с ДДС.

- Изготвяне на технически проект и строителство АМ „Русе – Велико Търново“

След проведена тръжна процедура е сключен договор №РД-37-31/10.06.2024г. с предмет „Избор на изпълнител на консултантска услуга за изработването на Формуляр за кандидатстване за финансиране (ФК) на проект „Изграждане на АМ „Русе-Велико Търново”. Разработеният Формуляр бе одобрен  от  JASPERS , като на 14.03.2025 г. е получено удостоверението за завършеност на проекта. След преглед от страна на АПИ, Формулярът е подаден към Управляващия орган на ПТС 2021-2027 г. на 26.03.2025 г. През отчетния период бяха отразени коментари и препоръки от УО на ПТС като редактираният Формуляр, ведно с разяснения по поставените въпроси са предоставяни в указаните от УО срокове. На 18.06.2025 г., между АПИ и УО на ПТС, е подписан Административен договор № ДПТС-4 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16FFPR001-2.001-0001 „Автомагистрала Русе – Велико Търново от км 0+400 до км 76+040“. Общата стойност на допустимите разходите по проекта е 1 990 566 369.31 лв., като безвъзмездна финансова помощ се отпуска до 1 025 327 828,19 лв.

Обособена позиция № 1:

За участъка от Русе-Бяла от км 0+400 до км 40+640 има изработен и одобрен технически проект.

На 14.03.2025 г. e предоставена проектна документация (извън одобрения ПУП - ПП) в съответствие с Допълнително споразумение № 3. През отчетния период същата се съгласува с Булгартрансгаз, Община Русе, МОСВ, Басейнова дирекция.

На 15.05.2025 г. АПИ изпрати писмо до МОСВ относно изменение на инвестиционно предложение за изграждане на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ Участък „Русе – Бяла“ от км 0+500 до км 40+640, като на 27.06.2025 г. е изпратено и Допълнение към уведомлението. От своя страна на 24.07.2025 г. МОСВ отговори, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони и преценка, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата на ОС.

През м. юни и юли 2025 г. е представен и разплатен Сертификат за плащане на проектантски работи на стойност 4 222 701.72 лв., които са финасирани по ПТС 2021-2027.

Изпратено е предложение до община Русе за разглеждане и съгласуване на проектно решение за подобект: „Пътна връзка с интермодален терминал и индустриална зона Русе, участък от км 0+080 до км 2+180“, което не засяга имота на ДП НКЖИ и на 14.07.2025 г., с писмо община Русе съгласува техническото решение.

Подадени са Заявления за издаване на Разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови мостови съоръжения (виадукти) за обект: АМ „Русе – Велико Търново“ – от км 0+500 до км 76+040, Обособена позиция № 1: Участък „Русе – Бяла“ от км 0+500 до км 40+640. В отговор, Басейнова дирекция „Дувски район“, към МОСВ ни информира, че в района при км 4+570, км 16+100, км 22+560, км 39+450 и км 36+900 няма водни обекти и административното производство се прекратява. На 05.09.2025 г. Басейнова дирекция „Дунавски район“ издаде разрешение за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал. 1 на Закона за водите, за изграждане на ново мостово съоръжение (виадукт), ползващо воден обект – дере при км 20+900. През месец септември 2025 г. е представен план за изпълнение на опитен участък за стабилизация на земната основа и изграждане на насипното тяло от льосциментови почви. На 23.10.2025 г. АПИ уведоми Инженера и Изпълнителя за приключила отчуждителна процедура и необходимост от предприемане на действия по отношение на изпълнение на Етап І - Подготвителен етап преди строителството по договор № РД-37-101/21.12.2022 г. От Инженера е извършена оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, като на 03.11.2025 г. е представен Комплексен доклад.

Обособена позиция № 2:

За участъка от км 61+140 до км 69+040 - директно трасе, е издадено Разрешение за строеж № РС-85 от 14.11.2023 г. и е стартирало фактическото изпълнение на СМР. Напредък: Приключил изкоп хумус, общ изкоп. Изпитани са всички пробни пилоти на виадукт км 66+207. На 15.01.2025 г. е получен Протокол № 33-00-491/08.01.2025 г., одобрен със Заповед № РД09-60/14.01.2025 г. от проведена комисия към Министерство на културата за приемане резултатите от археологическо наблюдение на участък от км 61+140 до км 69+040. На 27.01.2025 г. е получен Протокол № 33-00-1099/23.01.2025 г., одобрен със Заповед РД09-80/24.01.2025 г. от проведена комисия към Министерство на културата за приемане резултатите от археологическо проучване на обект № 11 (между км 57+400 и км 57+600). На 04.03.2025 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ изпраща издаденото Разрешително за ползване на воден обект № 12170983/04.03.2025 г., за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040 - Изграждане на мост над р. Янтра при км 57+100. На 18.03.2025 г. са представени Рецепта и Методика за изграждане на насипи от льосо-циментови почви и подобряване състоянието на теренната основа. От страна на МРРБ е издадено Разрешение за строеж № РС-41 от 09.06.2025 г. за обект: АМ „Русе-Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция №2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040“, участъци от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040 – директно трасе. Със Заповед № РД-02-15-54 от 18.06.2025 г. МРРБ коригира допусната явна фактическа грешка в Разрешение за строеж № РС-41 от 09.06.2025 г. и допуска етапно изграждане на обекта, както следва:

Етап 1 участък от км 69+040 до км 76+040 директно трасе и Етап 2 участък от км 40+640 до км 61+140 директно трасе.

На 26.06.2025 г. МРРБ ни уведомява за допуснато предварително изпълнение на Разрешение за строеж № РС-41/09.06.2025 г. за обект: АМ "Русе-Велико Търново" от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция №2: "Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040", участъци от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040 - директно трасе.

В процес на изпълнение е изменението на ПУП-парцеларен план за инженерни мрежи и за двата Лота. През отчетния период няма извършвани плащания.

- "Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“

Издадено е Решение № 495 на Министерски съвет от 24.07.2025 г. за отчуждаване на имот-частна собственост за изграждането на обекта. На 15.08.2025 г. е изплатено имотно обезщетение, обектът е теренно осигурен. Извършени са повторни съгласувания от Виваком България, ОД на МВР - Пътна полиция, Булгартрансгаз и НКЖИ. С писмо с наш вх. №53-00-12413/01.09.2025 г., Надзора на обекта „Консулт-Инженерингс” ЕООД внесе комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. С наш изх. №04-16-2883/04.09.2025 г., АПИ внесе Заявление към МРРБ за одобрение на технически инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за републиканските пътища. На 29.09.2025 г., МРРБ върна техническия проект със забележки. Същите са отсранени от Изпълнителя и Надзора на обекта. През отчетния период не са извършвани плащания.

- Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка

През м. януари 2025г. са изготвени Допълнителни указания за изменение и допълване на технически проект за обекта във връзка с невъзможността Изпълнителят да продължи проектантските работи, поради недостатъчен обхват на ПУП-ПП за предпорталните участъци на тунелите и за тунел 4 по открит способ. На 20.02.2025г. е сключено допълнително споразумение №4 за допускане на проектиране извън обхвата на одобрения ПУП-ПП в съответствие с Допълнителните указания за изготвяне на технически проект при изпълнението на обекта, както и за удължаване на срока за проектиране. На 20.02.2025г. Изпълнителят е представил проектна документация за участъка от км 20+124.50 до км 22+700 попадащ в ПУП-ПП. На 24.04.25г е проведен ЕТИС, на който проектът е приет. През м. април 2025 г. Изпълнителят е получил от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора информация за водоизточниците и границите на санитарно охранителните зони /СОЗ/, засегнати от проектния обхват, където е установено, че при така определения обхват на пътя и сервитутите му, същите попадат в пояс II и пояс III на СОЗ. С оглед невъзможно изпълнението на договорното споразумение при договорените условия и изготвяне на технически проект в южната страна на трасето след км 27+680 е сключено допълнително споразумение №5 за представяне от изпълнителя на идейно проектно решение съобразно становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и за удължаване срока на договора. На 23.07.25 г. е представено идейното проектно решение. Същото е внесено от изпълнителя за съгласуване с Басейнова дирекция. Проектът е съгласуван от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора със становище от 11.08.2025 г. и от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с писмо от 19.12.2025 г. На 23.06.2025 г. за участъка от км 22+700 до км 27+680 изпълнителят е предал технически проект. Предвид изменението на Наредба №РД-02-20-2/21.12.2015г. за техническите правила и норми за проектиране на пътни тунели се налага преработка на представения технически проект за тунелите /тунел №1 – 171м и тунел №2 – 3220м/ в участъка, с цел привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба. За участъка от км 20+124,50 до км 22+700 е издадено разрешение за строеж № РС-97 от 20.11.2025 г., влязло в сила на 17.12.2025 г.

През отчетения период не са извървани плащания.

- Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

През отчетния период е подписано допълнително споразумение за прекратяване №53-00-11864/19.08.2025 г. на договор РД-36-1/26.02.2020 г. с изпълнител ДЗЗД "ТРАНС ТЕХНИКЪЛ". Одобрен е окончателен сертификат за дейностите по договора и е разплатена сумата от 15 215.58 лв. с ДДС.

- Археология

През отчетния период за извършване на спасителни археологически проучвания на археологически обекти по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ в рамките на участък „Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640“ и на участък „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040“, са извършени плащания на обща стойност: 5 859 759, 00 лв. Фактурирани, но неразплатени остават фактури на обща стойност: 1 605 151, 64 лв. През отчетния период за извършване на спасителни археологически проучвания - предварително археологическо проучване и археологическо наблюдение по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.2.2, са извършени плащания на обща стойност: 405 421.45 лв. През отчетния период за извършване на спасителни археологически проучвания - археологическо наблюдение по трасето на "Обход на гр. Габрово, вкл. Тунел под вр. Шипка" от км 20+124,50 до км 22+700", са извършени плащания на обща стойност: 21 280, 00 лв. През отчетния период за извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903" са извършени плащания на обща стойност: 5 468, 66 лв.

IV. Програма Интеррег VI-А Гърция - България 2021-2027 към 31.12.2025

Проект:  Изработване на ТП и строителство на виадукт при км 134+380 на Път II-86 Средногорци

Разплатените средства за строителство са: 4 643 254.80 лева с ДДС, от които 2 230 033 лева с ДДС (бюджет).

Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2025 г. ведомствени капиталови разходи за отчетния период разплатените средства са в размер на 33 347 535 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер

- Изграждане на централизирана система за контрол на достъп и видеонаблюдение за ЦА на АПИ и 27 ОПУ - 5386 800 лв.

- Доставка на сървъри и система за виртуализация - 355 920 лв.

- RFID четец на чипове като част от стикер, за нуждите на НТУ - 1 079 лв.

- ЗАКУПУВАНЕ НА МРЕЖОВ СТОРИДЖ,ВЪНШЕН ДИСК,ЛАЗЕРНИ МУЛТИФ.У-ВА ЗА НУЖДИТЕ НА НТУ- 4 536 лв.

- Изграждане, внедряване и поддръжка на единна система за проследяване и анализ на транспортните потоци по РПМ: автомагистрали, I-ви,  II-ри и III-ти клас пътища – сървъри- 8 874 240 лв.

- Сървъри - 59 897 лв.

- Доставка на 150 бр.таблети Samsung за нуждите на на НТУ към АПИ - 236 880 лв.

- Лаптоп – доплащане - 40 лв.

- управляеми PDU-Rittal-7979436-PDU managet 16A/3P CEE 24xC13+6xC19 - 23 459 лв.

- Закупуване на системна конф.връзка Самсунг, безжични слушалки и стойка за КП  за нуждите на НТУ- 23 873 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:

- Доставка на бензинов монофазен генератор - 3 490 лв.

- Доставка на моторна коса марка Husqvarna - 1 245 лв.

- Доставка на мрежови устройства - 716 400 лв.

- Доставка на софтуерно дефиниран WAN - 356 400 лв.

- Доставка на 5 бр. преместваеми офис контейнери с гише за осъществяване на дейности – 58 920 лв.

- Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения - 43 692 лв.

- Придобиване на мобилен Next Generation AI терминал – тип 1 – 14 бр.; Next Generation AI терминал – тип 2 – 5 бр.; Next Generation AI терминал – тип 3 – 2 бр.; Next Generation AI терминал – тип 4 – 3 бр.- 57 631 лв.

- Придобиване на скенер Epson WorkForce DS-900WN - 43 159 лв.

- Авансово плащане за 3 бр. асансьорни уредби – 220 320 лв.

- Телефонна централа MY LINK 250 IP PBX – 4 799 лв.

- Vivax Metrotech Vloc Pro3 5W Интелигентен локатор за трасиране на подземни проводи - 26 112 лв.

- Доставка на мрежово оборудване 2 бр. защитна стена Fortinet Fortigate-400f- 58 840 лв.

- Мобилни камери за разпознаване на рег. номера и измерване на скорост за нуждите на НТУ- 45 062 лв.

- Разширение на системата за електрозахранване,  намираща се в сървърното помещение на ЦА на АПИ – 23 459 лв.

- Светлинна сигнализация за автомобили – 10 649 лв.

- Генератор ОПУ Търговище – 1 530 лв.

- Дизелов агрегат APD 75 A за нуждите на НТУ – 25 293 лв.

- Придобиване на друго оборудване за нуждите на ИПМ – 10 487 лв.

- Закупуване на система за конф.връзка за нуждите на НТУ – 11 169 лв

- Закупуване на 4 бр. анализатори за наличие на алкохол за нуждите на НТУ – 9 954 лв.

- Климатици за нуждите на НТУ – 3 886 лв.

- ОПУ Благоевград светофарна уредба – 22 324 лв.

- Доставка, монтаж и обслужване на водогреен котел и външно захранване на административната сграда на Областно пътно управление Монтана – 32 082 лв.

- Закупуване на мрежов сторидж, външен диск, лазерни мултиф. у-ва за нуждите на НТУ – 46 880 лв.

Придобиване на транспортни средства:

- Доставка на лекотоварни автомибили за нуждите на АПИ, ОПУ, ИПМ и НТУ (договор за доставка на 81 бр. лекотоварни автомобила) – 3 216 640 лв.

- Доставка на 1 бр. пътнически бус 4x4 (Хюндай Стариа) за нуждите на АПИ – 112 800 лв

- Доставка на 4 бр. 5-местни електифицирани автомобила тип "SUV" за нуждите на АПИ – 267 072 лв.

- Доставка на 1 бр. 7-местен високопроходим електр. Автомобил с хибридна система -  тип "SUV" 4х4 за нуждите на АПИ - 121 380 лв.

- Доставка на 30 броя 5- местни автомобила за нуждите на АПИ, ОПУ, ИПМ и НТУ (договор за доставка на 30 бр. 5- местни автомобила)  – 1 042 920 лв.

- Доставка на 30 бр. високо проходими автомобила тип „SUV“ 4x4 за нуждите на АПИ, ОПУ, ИПМ и НТУ (договор за доставка на 30 бр. високо проходими автомобила тип SUV 4x4) – 1 616 652 лв.

- Доставка на 27 бр. 7-местни леки автомобила за нуждите на АПИ, ОПУ, ИПМ и НТУ – 1 146 636 лв.

- Доставка на 23 бр. 5-местни МПС за нуждите на АПИ, ОПУ, ИМП и НТУ – 1 014 907 лв.

- Придобиване на МПС – Рено Мастър с борд за нуждите на ОПУ София – 32 160 лв.

- Закупуване на 3 бр. електрически автомобила  - 118 440 лв.

- Ремарке - платформа за нуждите на НТУ – 10 261 лв.

Придобиване на стопански инвентар:

- Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на  БКПК в КК „Св. Св. Константин и Елена“, ОПУ Варна – 10 166 лв.

- ОПУ Пазарджик- газова печка – 5 299 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

- Подновяване на 800 броя лицензи за антивирусен софтуерен пакет WithSecure Buisiness Suite – 33 552 лв.

- Добавяне на нов продукт към вече съществуваща инсталация с доставчик ОмегаСофт ООД /„Модул изпращане – електронни документи“- 1 866 лв.

- Закупуване на два броя софтуерни пакети – 58 816 лв.

- Изграждане, внедряване и поддръжка на единна система за проследяване и анализ на транспортните потоци по РПМ: Автомагистрали, I-ви,  II-ри и III-ти клас пътища – лиценз – 7 438 080 лв.

- Приемане на картови плащания софтуерен пос за 150 бр. – 14 100 лв.

- Услуги за автоматични уведомление на ползватели на услуги на НТУ – 59 982 лв.

- Софтуерни пакети за мрежова операционна система – 59 880 лв.

- Амфенолен интерфейс и интерфейсена защита – 17 400 лв.

- Доставка на 2 бр. софт. пакети за защита лицензи за период от 3 год. за ползване Аdvanced Тhreat protection za fortinet fortigate 200f – 30 347 лв.

- Услуги по разработване на софтуер за онлайн класификация и визуализация на СО 2 класът на ППС над 3.5 т. – 57 840 лв.

- Услуги по разработване на поръчков софтуер за интегриране на национална база данни на СО 2 – 59 832 лв.

- Придобиване на земя

За бюджет 2025 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно утчнен план към за 2025 г. са в размер на 32 700 000 лв. За отчетният период са  разплатени - 13 280 551 лв., към които има възстановени суми на в размер на /-/ 3 571 340 лв. представляващи Възстановени суми по гаранции за обекти АМ Европа и  I-1(Е-79) Мездра-Ботевград по РМС 130/17.02.2023 г., РМС 331/16.05.2024 г. и РМС 338/17.05.2024 г. със знак минус (-), съгл. т.7.14 от ДДС №20/2004 г.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с  Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, от „Европейска инвестиционна банка“.

Средствата за погашения по държавни инвестиционни заеми са в размер на - 19 239 167 лв.

4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони, и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда;

- МРРБ провежда държавната политика в отрасъл ВиК, като целта е да се постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите. Отдел „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ изпълнява дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията; планиране развитието на ВиК инфраструктурата; дейности, свързани със стратегическото управление на отрасъла;

- Увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

През периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.

Усилията са насочени към извършване на мониторинг на свлачищните територии, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с новорегистрираните (12) и активизирани свлачищни процеси (32) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г., както и финансово подпомагане на общини за геозащитни дейности.

Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони. С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

Оперативни цели

- Покритието на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната гравиметрична мрежа, Държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра, геодезията и картография за регламентиране на задължението за служебно снабдяване (чрез ВЕАУ) с документи от кадастъра и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, поддържане и развитие на надградената информационно-комуникационна среда в АГКК и ефективно функциониране на новата информационна система за кадастрални и специализирани данни;

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД чрез:

- Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

- Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.

Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.

През отчетния период продължи работата по сключения Договор № РД-02-29-7/01.02.2023г. и Допълнително споразумение № РД-02-29-7(1)/04.08.2023 г. с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и промерни работи в акваторията на Черно море, инклинометрични и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 5838 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища в 75 общини;

- 115 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитните дружества са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 55 общини;

- Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- Приключи изпълнението на Договор № РД-02-29-562/14.08.2024 г. между МРРБ и Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките с предмет: „Актуализация на анализа, оценката и картите на геоложкия риск“. Проведена е междуведомствена комисия за приемане на актуализираните карти на геоложките опасности и геоложкия риск и е подписан протокол за приемане на материалите по договора и актуализираните карти.

- Проверка на състоянието на 51 бр. шахти и на други дренажни съоръжения (водопонизителни системи) в 24 свлачища, намиращи се на територията на общини Варна, Аксаково, Балчик, Оряхово и Свищов;

- Сключен е Договор № РД-02-29-1128/03.11.2025 г. за „Осъвременяване на изискванията за проучване и проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. и хармонизирането им с Европейските стандарти „Еврокод“ и националните приложения към тях“, стартирано е изпълнението, проведена е кореспонденция.

- За изработване на инвестиционен проект – фаза „Технически проект“ за обект  „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“ са изготвени техническа спецификация, доклад за възлагане на обществена поръчка и покани до потенциални изпълнители.

По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност. Приключено е изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства на общини: Балчик, Велико Търново, Ардино, Царево. Проведена е кореспонденция и е извършен контрол по изпълнението на всички сключени споразумения, представени са доклади за етапа на изпълнението им, прегледани, анализирани.

В процес на изпълнение е споразумение за финансово подпомагане за проекто-проучвателни работи за обект „Защита и укрепване на десния бряг на река Дунав от км 481.8 до км 484 в района на гр. Мартен, община Русе, област Русе“.

Сключени са споразумения за трансфер на средства с общини Приморско, Трявна, Провадия, Неделино, Златоград, Сливен, Ловеч, Тутракан и Областна администрация Плевен за изпълнение на проекто-проучвателни работи за укрепване на свлачища и изграждане на контролно-измервателни системи. Извършени са разплащания към общините съгласно клаузите на споразуменията.

- Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. e осъществен предварителен контрол на 101 постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.:

- 22 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 24 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 54 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- 1 бр. отказ за издаване на предварително съгласие.

Издадени са и 20 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ.

- Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие”

- Обект: Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол.

Съгласувана е проектна документация с централните ведомства и специализираните контролни органи. Сключен е Договор № РД-02-29-437/13.05.2025 г. с предмет „Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, както и Договор № РД-02-29-441/15.05.2025 г. с предмет „Извършване на предварително спасително археологическо проучване в акваторията на Черно море. Договорите са изпълнени, за обекта е издадено разрешение за строеж. В процес на изпълнение са строително-монтажните работи на обекта, приети са и са разплатени изпълнени видове работи за СМР (над 50% от обекта е изпълнен) и за осъществен авторски надзор на обекта.

- Обект: „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна“

Съгласувана е проектната документация с всички централни ведомства и специализирани контролни органи. Изготвени са доклад и техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обекта“ и доклад и техническа спецификация за СМР на обекта.

- През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на следните обекти, като същите са приключили в срок и са извършени окончателни плащания по тях:

- Обект: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване” – Първи етап – Подетап 1.1, включващ „Брегоукрепителна дамба от т. 1 до т. ВК2 – L = 673,00 m” и „Брегоукрепително съоръжение 1 – L = 37,50 m, В = 74.00 m“, Подетап 1.2, включващ „Уловителна преградна система 1 – L = 40,00 m“, „Уловителна преградна система 2 – L = 80,00 m“, „Уловителна преградна система 3 – L = 80,00 m“, „Насипно равнище 1 – F = 3500,00 m2“, „Насипно равнище 5 – F = 7600,00 m2“ и „Буна – L = 160,00 m“, и частично Подетап 1.3, включващ „Насипно равнище 2 – F = 12 235,00 m2“.

- Обект: „Укрепване на свлачище VRC27.44759.03 в ПИ 44759.501.484 по КККР на с. Лютидол, община Мездра“ – строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Вр-88/26.11.2025 г. на РДНСК – Враца. Извършено окончателно разплащане.

- За обект: „Възстановяване на подпорна стена на улица от о.т. 251 до о.т. 252 по плана на с. Стърница, община Баните (в обхвата на свлачище № SML 02.70158-02)“ е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СМ-7/21.02.2025 г. на РДНСК-Смолян, но строителството е завършено до края на 2024 г.

- Сключени са споразумения за трансфер на финансови средства с общини Свищов и Иваново за изпълнение на строителни и монтажни работи за укрепване на свлачища на територията им.

- Обектите в община Иваново и община Белово са с прекратени споразумения и частично изпълнени СМР.

- Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда

Отдел „Общински проекти и благоустройство“ с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на целта на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.

Продължава изпълнението на обекти за подобряване на техникоексплоатационното състояние на улична мрежа чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на разглеждания период.

През отчетния период приключи изпълнението на споразумения за трансфер на средства сключени през предходни години за обекти за възстановяване на общинска улична мрежа на териториите на общините Правец, Върбица, Гурково, Кнежа, Левски, Шабла и Цар Калоян. Продължава изпълнението на част от обектите със сключени споразумения за трансфер на средства през 2023 г. и 2024 г.

Също така, продължава изпълнението на обекти за подобряване на технико-експлоатационното състояние на улична мрежа в населените места на територията на общини Априлци, Рудозем, Първомай и Пловдив.

Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: С оглед прилагане на приоритетите, целите и мерките за осъществяване на държавната политика в отрасъл ВиК за постигане на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите, ще продължи  изглаждането на ВиК обекти публична държавна и публична общинска собственост.

Изпълнявани дейности, свързани с предоставяне на продукт/ услуга:

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“, обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) – Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. През отчетния период обектът е изпълнен и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване (РП) № 726/23.12.2025 г. за следните строежи – „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500м по течението на гасителния басейн на преливника“; „Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна“; „Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“; „Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона". С посоченото РП всички подобекти на язовира и прилежащите му съоръжения са въведени в експлоатация. След приемане на извършените строително-монтажни работи следва едногодишен период за докладване на дефекти по изпълненото строителство. През 2026 г. ще бъдат окончателно разплатени извършените дейности по договорите за строителство, строителен и авторски надзор, както и задържаните средства за гарантиране на качеството на изпълнените строително-монтажни работи в едногодишния период за докладване на дефекти по изпълненото строителство.

- ПСПВ „Сливен“ – обследване на извършеното строителство; възлагане  и изпълнение на строителни дейности, свързани с довършване на пречиствателната станция и въвеждането ѝ в експлоатация:

- В рамките на подписан договор през 2022 г. е извършен преглед и анализ на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен и е изготвен работен проект за завършване на ПСПВ гр. Сливен. Проведени са съгласувателните процедури на изготвения работен проект с компетентните органи по реда на ЗУТ. Предстои обявяване на обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта, след което проектът ще бъде внесен в община Сливен за одобрение и за издаване на разрешение за строеж.;

- Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – След проведена поръчка по реда на ЗОП през м. август 2025 г. е сключен договор за осъществяване на охрана на строителния обект. Срокът на договора е за три години с опция за удължаването му с още една година.;

- „Следгаранционно обслужване и надграждане на  Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“ – подготвя се документация за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител;

- През 2025 г. е подписан договор по реда на ЗОП с предмет „Предоставяне на услуга по разработване и поддържане на интерактивна карта, визуализираща водоподаването в Република България“;

- През 2025 г. стартира процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Прединвестиционни проучвания (ПИП) за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“.

- Подпомагане на дейността на Асоциациите по ВиК - със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г., територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В изпълнение на изискванията на същия закон, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциации по ВиК. В асоциацията участват държавата и съответните общини. Органи на управление на асоциацията по ВиК са общото събрание, което се състои от представители на държавата и общината /общините и председател, който е представител на държавата. Организацията и дейността на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. През периода са организирани 55 броя заседания на АВиК, от които 30 редовни и 25 извънредни. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: отчет на дейността на АВиК за 2024 г.; отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г. на АВиК; предложения за проектобюджет за 2026 г. на АВиК; одобряване на 24 бр. подробни инвестиционни програми;  подписване на допълнителни споразумения към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни за 3 бр. за обособени територии, свързани с осигуряване на условия за кандидатстване на ВиК оператори за безвъзмездно финансиране на ВиК инфраструктура от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ и 1 бр. за присъединяване на община Велинград към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Председателят на асоциацията по ВиК представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до края на януари доклад за дейността на асоциацията по ВиК за предходната година. Отчетите за дейността на асоциациите, отчетите за изпълнение на бюджета за предходната година и бюджетът за настоящата година се приемат на редовно заседание на общото събрание, което се провежда след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и определяне на вноската на държавата. Когато в съответната асоциация по ВиК участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им. Когато в съответната асоциация по ВиК участват държавата и една община, решенията се взимат с единодушие. Средствата, необходими за дейността на асоциацията по ВиК, се осигуряват от държавата и от общините съобразно процентното съотношение на гласовете им. Приходите на асоциациите се формират от вноските на собствениците на публични ВиК активи на обособената територия, от дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми и други приходи, предвидени в нормативен акт. Приходите  се разходват съгласно приетия бюджет за финансиране дейността на асоциацията, включително дейностите по повишаването на квалификацията на нейните служители. Малка част от асоциациите срещат трудности при събиране на средства от някои общини. Като крайна мярка за събиране на вноските от общините се предприемат и действия по реда на ГПК. Най-голям дял в разходите на асоциациите имат разходите за заплати и осигуровки. Предвид трудностите за назначаването на експерти на трудови договори поради липса на квалифицирани кадри в не малко случаи се налага извършване на разходи за заплащане по граждански договори и договори за услуги. Разходите за издръжка включват разходи за канцеларски материали и консумативи, разходи за вода, горива, ел. енергия и топлоенергия, разходи за абонаменти за обслужване на програмни продукти, банкови такси и комисионни, командировки, профилактични прегледи и др. В бюджетите се предвиждат и средства за подмяна на компютри, принтери, други технически средства, обзавеждане и оборудване, необходими за дейността на асоциациите предвид изтичането на годността на осигурените от МРРБ през 2015 г. оборудване и обзавеждане. Част от дейността извършвана от Асоциациите по ВиК е свързана с осъществяване на контрол на изпълнение на задълженията на ВиК операторите по сключените договори; приемане и осъществяване на мониторинг на изпълняваните от ВиК операторите подробни инвестиционни програми; оказване на съдействие по постъпили жалби, сигнали и писма от гражданите, във връзка с предоставяните ВиК услуги; проверка и приемане на инвестиции в публична ВиК инфраструктура изпълнени от ВиК операторите и други.

- През периода продължи изпълнението на част от споразумения с общинските администрации за ВиК обекти, съгласно Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет. През 2025 г. е отчетено изпълнението на 1 споразумение с община Угърчин. За останалите 9 споразумения, по които до момента не са отчетени всички изпълнени дейности, след въвеждането на обектите в експлоатация и след получаване на документи от общините ще бъдат отчетени през 2026 г.

- През периода продължи изпълнението на подписани през 2023 г. и 2024 г. споразумения с общинските администрации за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ. През 2025 г. е отчетено изпълнението на 8 споразумения с общините Бяла (област Варна), Бяла Слатина, Костинброд, Кърджали, Съединение и Угърчин. Продължава изпълнението на 6 споразумения.

- През м. декември 2025 г. са подписани 5 бр. споразумения за трансфер на средства с общините Дългопол, Марица, Самоков, Кнежа и Каспичан за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ, със срок за изпълнение до 05.11.2026 г.

- В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. МРРБ сключва споразумения с общинските администрации за финансово подпомагане за изпълнението и на обекти за подобряване на ВиК инфраструктурата на населените места, включени в Приложение 3 към чл. 113 на закона. Към 31.12.2025 г. са сключени 2409 споразумения, като срокът за изпълнение на обектите е до 30.06.2027 г. Към 31.12.2025 г. са извършени трансфери в полза на общините в размер на 750 000 000 лв.

- В изпълнение на РМС № 156 от 08 март 2024 г. се извърши Втория доброволен национален преглед на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) в Република България. Прегледът има за цел да представи напредъка на страната ни в изпълнението на целите спрямо Първия доброволен национален преглед от 2020 г. МРРБ, като водеща институция относно координацията на наблюдението и отчитането на ЦУР 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички“, съгласно Приложение № 2 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 52 от 10 април 2023 г. на Министерския съвет, следва да събере и обобщи информацията за предприетите мерки и постигнатия напредък по отношение изпълнението на целта. На 29 януари 2025 г. се проведе събитие за представяне на резултатите от Втория доброволен национален преглед за изпълнението на ЦУР 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички“, състоящо се в онлайн среда. Целта на събитието бе да бъдат представени пред партниращи институции и заинтересовани страни основните изводи в доклада за актуалното състояние на изпълнението на ЦУР 6 по отношение на положителни тенденции, постигнат напредък и отчетени резултати, както и идентифицирани предизвикателства.

С Решение № 246/25.04.2025 г. на Министерския съвет е одобрен Втори доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България. Докладът и РМС № 246/25.04.2025 г. са публикувани на страницата на Портал за обществени консултации, на следния линк: https://strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=1697. В основните изводи от Втори доброволен преглед, в областта на санитарно-хигиенните условия се посочва, че България отбелязва значителен напредък и се доближава до изпълнението на целта, макар и с по-бавни темпове от предвиденото.

Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:

- Разработване на политика за управление на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

- Изработване на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги по чл. 10а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) - Наредба № РД-02-21-1 от 10.09.2025 г. за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги е одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма и е обнародвана в ДВ, бр. 77 от 19.09.2025 г.

- Изработване на Наредба за определяне на специфичните правила и норми за устройването и ползването на преместваеми обекти, съоръжения и техническа инфраструктура на територията на морските плажове и реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и на територията на националните курорти - Изготвен е проект на Наредба за определяне на специфичните правила и норми за устройването и ползването на преместваеми обекти, съоръжения и техническа инфраструктура на територията на морските плажове и реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и на територията на националните курорти и е представен за обществени консултации както на Портала за обществени консултации, така и на интернет страниците на МРРБ, МОСВ и МТ. Консултациите са приключили на 08.01.2026 г. Предприети са действия по разглеждане на постъпилите по време на консултациите становища.

- Изработване на наредба за регламентиране на реда и условията за функциониране на Единен публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ - Изготвен е проект на наредба за регламентиране на реда и условията за неговото функциониране. Предстои публикуване на наредбата за обществени консултации.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта и съобщенията;

- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2025 г. е както следва:

Входящи – 4927 преписки;

Изходящи и вътрешни –  3891 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2025 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Проект за ОУП на община Каварна – След представен Доклад за екологична оценка от Изпълнителя на проекта и във връзка с изискванията на нормативната уредба по околна среда, е подготвена и открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за ЕО на ОУП на община Каварна. Крайният срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ЕО бе 04.08.2025 г. За продължаване на процедурата по ЕО за ОУП на община Каварна от изпълнителя предстои представяне на справка с мотиви за приемане/неприемане на мненията и предложенията, получени в хода на проведените консултации, както и окомплектована документация с оглед внасяне в Министерството на околната среда и водите за продължаване на процедурата по реда на екологичното законодателство.

- Изменение на ОУП на община Приморско – От МРРБ е дадено съгласие на основание чл. 19, ал. 2 от ЗУЧК изработването на проект за изменение на ОУП за територията на община Приморско и Екологична оценка към него да бъде възложено от кмета на община Приморско въз основа на решение на общинския съвет и с финансово подпомагане от страна на МРРБ по реда на § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.). Очаква се община Приморско да представи актуализирано задание за изработване на проекта, съгласувано при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ след което ще бъде издадена заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за Разрешение за изработване на проекта на изменение на ОУП на община Приморско по чл. 124, ал. 2 от ЗУТ.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - В изпълнение на Договор № РД-02-29-132/11.12.2023 г. за изработване на проект на изменение на общ устройствен план на община Царево и екологична оценка към него е изготвен предварителен проект на плана. С писмо изх. № ЕО-1/06.12.2024 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони, както и са дадени указания за следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка. След проведени през 2025 г. срещи и събрана актуална информация и данни. Представен е голям обем информация от Министерство на земеделието и храните и община Царево, обхващаща над 1500 имота на територията на община Царево и е необходимо същата да бъде нанесена, анализирана и внимателно оценена предвид произтичащите корекции в предварителния проект за изменение на ОУП на община Царево и последващото обобщаване и предвиждане на нови или коригиране на вече определени смекчаващи мерки в ДОСВ, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от предвижданията на проекта. В тази връзка от страна на МОСВ с писмо изх. № ЕО-1/14.05.2025 срокът за представяне на коригирания проект за изменение на ОУП на община Царево и нов ДОСВ е удължен до 15.09.2025 г. С писмо изх. № ЕО-1-4/30.10.2025 г. е дадена втора отрицателна оценка на качеството на ДОСВ и са поставени са условия и указания за преработката му. Проведени са уточняващи срещи между МРРБ, МОСВ и изпълнителя. Предстои внасяне от изпълнителя на коригиран ДОСВ и проектна документация с оглед входиране в МОСВ за трета оценка на качеството .

- Проект за ОУП на община Бяла - С писмо изх. № 94-00-270/25.01.2023 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ и BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, както и са дадени указания следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка на ОУП на община Бяла. Междувременно в „Държавен вестник“, бр. 16 от 2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИДЗУЧК). Част от промените са свързани с промяната в границата на зона „А“ спрямо територията на плаж за природосъобразен туризъм – „Бяла – Карадере“. В тази връзка устройствените предвиждания на проекта на ОУП на община Бяла следва да бъдат съобразени с промяната в границата на зона „А“ спрямо територията на плаж за природосъобразен туризъм – „Бяла – Карадере“ в съответствие с промените, направени със ЗИД на ЗУЧК (обн., ДВ, бр. 16 от 2024 г.). Към настоящия момент се очаква извършването на служебна промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение на трайното предназначение на поземлените имоти, попадащи в ивицата с широчина 500 м от границите на морски плажове „Бяла – Карадере“, „Иракли“ и „Корал“ за природосъобразен туризъм с оглед получаване на окончателни данни за финализиране на предварителния проект.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик – С оглед на указания за коригиране и допълване на Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на община Долни чифлик, и на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, коригираната документация е изпратена в МОСВ за извършване на оценка на качеството на доклада. С писмо изх. №  НСЗП-78-17/05.09.2025 г. е дадена отрицателна оценка на качеството на доклада. Очаква се входиране от Изпълнителя на коригиран ДОСВ и проектна документация за последваща оценка на качеството от компетентния орган по околна среда.

Финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП- Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2025 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.

- По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. :

В отчетния период 7 общини са одобрили ОУП за цялата територия на общината.

Към настоящия момент 212 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.

В хода на дейността по финансово подпомагане през 2025 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство.

Обобщено в периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на - 334 706,40 лв.

- Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 10 бр. заповеди за разрешаване изработването на общи и подробни устройствени планове от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и подробни устройствени планове (ПУП) по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Организирани и проведени са 25 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на устройствени планове.

- Одобряване на ОУП, ПУП и техни изменения в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.

Подготвени и издадени 23 броя заповеди на министъра за одобряване на ОУП, ПУП и изменения на ПУП за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Одобрени са 106 бр. инвестиционни проекта и са издадени 111 бр. за разрешения за строеж. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.

Презаверени са 3 бр. разрешения за строеж.

Разгледана и заверена екзекутивна документация за обекти, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и строителството им е приключило.

- Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 48 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Продуктите и услугите, свързани с геодезията, картографията и кадастъра:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.

Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване)  е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.

Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на Агенцията. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване на всички процеси в АГКК.

Към 31.12.2025 г. АГКК има сключени споразумения със 168 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 166 общини обслужват граждани, в това число и шест от районните администрации на Столична община – Изгрев, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне и Слатина. Оправомощените за това общински служители са 616.

И през 2025 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

АГКК е одобрила заявления на 390 бр. правоспособни лица, от които 279 бр. са юридически лица и 111 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период за тази дейност са регистрирани 26 бр. правоспособни лица, от които 18 бр. са юридически лица и 8 бр. физически лица.

АГКК успешно изпълнява политиката за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като през м. август 2022 г. реализира вътрешно административни електронни услуги (ВАЕУ), чрез предоставяне на безплатен достъп до КАИС на общински и областни администрации, държавни институции, ведомства, нотариуси, ЧСИ, ДСИ, за разглеждане и проверка на данните в кадастралната карта и получаване на електронни скици и схеми, удостоверения за характеристики на поземлените имоти, които се използват за провежданите от тях производства.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 31.12.2025 г. има общо 75 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

В периода 01.01.2025-31.12.2025 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 176 бр. населени места в общини: Ботевград, Брезник, Велико Търново, Ветово, Враца, Генерал Тошево, Гулянци, Добрич-селска, Ивайловград, Казанлък, Камено, Котел, Кюстендил, Павликени, Силистра, Твърдица, Търговище и Хисаря. Одобрена е КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Голец, област Ловеч. В резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на общински центрове гр. Върбица, гр. Лъки, гр. Опака, гр. Стрелча, с. Аврен, с. Бойница, с. Руен, и на други населени места в общини Аврен, Бойница, Ветово, Върбица, Долна Митрополия, Лъки, Опака, Руен, Стара Загора и Стрелча” по 10 (десет) обособени позиции са сключени договори за създаване на КККР на урбанизираните територии на 110 бр. населени места.

Към 31.12.2025 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 16 бр. населени места - общински центрове: гр. Ардино, гр. Върбица, гр. Елин Пелин, гр. Кресна, гр. Лъки, гр. Опака, гр. Правец, гр. Сеново, гр. Септември, гр. Стамболийски, гр. Стрелча, гр. Сърница, с. Аврен, с. Бойница, с. Руен,  с. Струмяни и и урбанизираните територии на 604 бр. населени места в общини Аврен,  Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Бойница, Болярово, Борино, Ботевград, Брезник, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Върбица, , Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна Митрополия,  Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Казанлък, , Кирково, , Кресна, Кърджали,  Кюстендил, Лъки, Опака, Монтана, Перник, Петрич, Радомир, Разград, Рудозем, Руен, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Стара Загора, Стамболийски, Стралджа, Стрелча, Струмяни, Сърница, Тунджа, Чепеларе и Черноочене.

- Геодезия и картография

# Изпълнени в периода 01.01.2025 – 31.12.2025 г. дейности:

      - След проведена открита процедура по ЗОП са сключени 5 (пет) договора за преизмерване на линии от ДНМ I клас с обща дължина 716.8 km  и на нивелачни линии за осъществяване на връзка на основните нивелачни репери на мареографните станции Варна и Бургас с ДНМ с обща дължина 26.4 km (първокласна нивелация). Приключило е изпълнението по 1 от договорите, в резултат на което е преизмерена една първокласна нивелачна линия с дължина 52 km и нивелачна линия за връзка на основния нивелачен репер на МС – Варна с ДНМ.

      - Подготвена и съгласувана е документация за стартиране на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на 10 (десет) линии от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) I клас с обща дължина 861 km и изграждане и координиране на 8 (осем) нови Векови нивелачни репери (ВНР) тип „дълбочинен“ по 8 (осем) обособени позиции.

      - Подготвени са техническите изисквания за създаване на геодезически мрежи с местно предназначение за нуждите на КККР – част от техническата спецификация за създаване на КККР.

      - През 2025 г. приключи разработването на проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа. Инструкцията за изменение и допълнение е публикувана в ДВ бр. 72 от 02.09.2025 г.

      - Подготвен е проект за нова Наредба за Държавната гравиметрична мрежа

      - Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2024 г. и първи период на мониторинг за 2025 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите са обявени на интернет страницата на АГКК.

      - Анализиран и приет е отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2024 г. в мареографни станции Варна и Бургас. Закупено е необходимото оборудване (радарен нивомер и перманентен ГНСС приемник), което да се инсталира в МС – Ахтопол.

      - Проведени са редица заседания на комисията за разглеждане на представените материали (от „Университет по архитектура строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД) по дългосрочната стратегия с 10 годишен планов хоризонт за развитие на дейностите по геодезия, картография, кадастър и геоинформатика. В началото на м. септември на изпълнителите е предоставен протокол със забележки и препоръки.

      - В няколко заседания е разгледан проект на нова наредба за Наредба за планиране, изпълнение, контролиране и приемане на резултатите от аерозаснемане и от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност. На изпълнителя (НИГГГ-БАН) са предоставени забележки за отстраняване и препоръки, като очакването е до началото на м. май 2026 г. проектът на нормативен акт да бъде публикуван за обществени консултации.

      - В началото на м. декември стартира работа по регламентиране на услугите от Геокартфонд в проекта на нова наредба за услугите на АГКК.

      - Проверени и калибрирани са геодезическите инструменти (тотални станции Leica), собственост на АГКК.

      - Осигурен е едногодишен неограничен достъп за 30 акаунта за доставка на мрежови услуги от 3 (три) инфраструктурни ГНСС мрежи, необходим за осъществяване на контрол на възложените от АГКК геодезически и кадастрални дейности.

      - Поддържане, актуализиране на базата данни на Геокартфонд и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни – обработени са 600 бр. заявления за услуги, като прибл. 80% са заявени и получени по ел. път. Сканирани са над 3 000 бр. архивни кадастрални и регулационни планове и приключи въвеждането на архивните планове на земеделски земи в базата данни. Извършени са необходимите дейности (преобразуване на файловете от TIF в JPG формат; въвеждани на съответните URL (пътища към файловете) в базата данни, така че картните листове от ЕТК, Координатна система 1950 г., от Баланс на земята 1969 г., голяма част от картните листове от Баланс на земята 1956 г., ключовете на аероснимките (ключовете на летене) и архивните планове (КРП и в земеделски земи) да се визуализират в КАИС-Портал.

      - Поддържане и актуализиране на базата данни на Регистъра на географските имена (РГИ) - в изпълнение на Укази на Президента на Република България за именуване на безименен връх в Рила планина, географското име „Людмил Янков“ е въведено в регистъра, както и са коригирани данните за 55 географски обекта във вр. наименуване на с. Стефан Стамболово, обл. Велико Търново на с. Градина.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

За периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г. са подадени заявления за извършване на 1,33 млн. бр. административни услуги, като общият брой обекти, включени в заявленията е 3,01 млн. бр. От тях през отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 230 хил. бр. услуги с включени 422 хил. обекти, с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения). Изпълнени са 256 хил. бр. вътрешно-електронни административни услуги (ВЕАУ) с включени 970 хил. бр. обекти.

В края на 2024 г. АГКК финализира процеса за модернизиране на своите услуги чрез внедряване на нова Кадастрално-административна информационна система (КАИС). Въвеждането на изцяло нова архитектура и функционалности целят по-голяма сигурност, прозрачност и ефективност услугите, предоставяни от АГКК, в полза на гражданите, бизнеса и държавните институции. Пуснатата в експлоатация нова КАИС на АГКК е с осигурена оперативна съвместимост и интеграция с всички системи на електронното управление: е-автентикация, е-връчване, е-плащане, RegiX и информационни системи и регистри на други администрации. Системата е проектирана да отговаря на съвременните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и на очакваните натоварвания при предоставяне на данни и услуги. Въведени са мерки за киберсигурност и защита на личните данни, както и за бързо и сигурно заплащане на услугите. КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и електронни плащания, както и да заявяват и получават официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) във всяко структурно звено на АГКК, за територията на цялата страна, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Новата информационна система улеснява обработката на подадените заявления чрез автоматизирано  разпределение на задачите към служителите, като голяма част от услугите са напълно автоматизирани.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

За периода 01.01.2025-31.12.2025 г. са регистрирани 64 правоспособни лица, от които 40 физически и 24 юридически лица.

5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| - Мониторинг на регистрирани свлачищни райони | Брой | 5050 | 5838 |
| 2. Проекто-проучвателни работи | Брой | 10 | 8 |
| 3. Завършен геозащитен обект/етап | Брой | 5 | 2 |
| 4. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности | Брой | Съгл.постъпили искания | 115 |
| 5. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | Съгл.постъпили искания | 101 |
| 6. Извършена рехабилитация на улична мрежа/завършен благоустройствен обект | Брой | 11 | 7 |
| 7. Изграждане и/или рехабилитация на язовири/ прилежащи съоръжения | Брой | 1 | 1 |
| 8. Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ | Брой | 2 | 1 |
| 9. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | Брой | 5 | 9 |
| 10.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 21 | 7 |
| 11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 50 | 50 |
| 12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 90 |
| 13. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 10 |
| 14. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 23 |
| 15. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 70 | 106 |
| 16. Издадени разрешения за строеж | Брой | 70 | 111 |
| 17. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 48 |
| 18. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | 2000 | 1000 |
| 19. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри | бр. населени места | 150 | 176 |
| 20. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 814 | 52 |
| 21. Мареографни измервания | бр. станции | 2 | 2 |
| 22. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи | бр. мрежи | 4 | 4 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател „Мониторинг на свлачищните райони“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни измервания, мониторинг на изградени дренажни съоръжения и други изследвания;

- Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

- Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ се измерва в брой завършен/и геозащитен/ни обект/и, въведен/и в експлоатация с разрешение за ползване.

- Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой;

- Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:

- Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с брой съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с водоснабдяването и канализацията

- Показател „Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места“ е количествен и се отчита с брой населени места в които се извършва рехабилитация и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения

- Показател „Изграждане и/или рехабилитация на язовири“ е количествен и се отчита с брой на изградените и/или рехабилитирани язовири, на база на издадено разрешение за ползване и/или разрешение за строеж, в случаите които става въпрос за проектиране.

- Показател „Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ“ е количествен и се отчита с брой разрешение за строеж, когато става въпрос за проектиране и на база  издадено разрешение за ползване, в случите когато става въпрос за изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геодезия, картография и кадастър

- Показател „Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри“ – през отчетния период са одобрени КККР на 176 бр. населени места. За останалите четири населени места до достигане на целевата стойност, предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник заповеди за одобряване на КККР на урбанизираните им територии.

- Показател „Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)“ – през отчетния период е коригиран обхватът на линиите за преизмерване (с оглед строителството на  магистрала „Черно море“) от 814 km на 716 km, като е преизмерена 1 (една) нивелачна линия с дължина 52 km.

- Показател „Мареографни измервания“ - мареографни измервания през първото полугодие на 2025 г. се извършват в 2 (две) мареографни станции – Варна и Бургас.

- Показател „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи“ – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

5.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

По отношение на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ не е напълно постигнат поради  изтичане на срока на споразуменията за община Белово и община Иваново и незавършване на обектите, предмет на споразуменията в посочените в споразуменията срокове, както и прекратяване на договори с изпълнителите на СМР. Средствата са възстановени по бюджета на МРРБ.

Показател „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ не е напълно постигнат поради необходимост от отстраняване на явна фактическа грешка от страна на община Априлци, преоценка на нуждите на община Варна и съответното възстановяване на средствата по бюджета на МРРБ, както и общините Първомай и Рудозем не са предоставили информация за напредъка по изпълнението на обектите и съответните отчетни документи.

По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2025 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУП и продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУП по Закона за обществените поръчки. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности.

По отношение на геодезията, кадастъра и картографията

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху приходите са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.

От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.

Факторите с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси са поетапното влизане в сила на КККР и обема на безвъзмездно предоставяните услуги.

Към 31.12.2025 г. са отчетени приходи от такси в размер на 24.1 млн. лева.

По отношение на заявените целеви стойности:

Показател Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри   е изпълнен.

Показател Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) е в процес на изпълнение, но целевата стойност на показателя не е достигната поради коригиране на обхвата на линиите за преизмерване, което доведе до забава при обявяването на процедурата по реда на ЗОП. Отделно от това, процедурата бе обжалвана пред КЗК, което доведе до допълнително забавяне на възлагането.

Показател Мареографни измервания е изпълнен.

Показател Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи е изпълнен.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 38 710 900 | 39 613 287 | 39 613 286 |
|  | Персонал | 19 443 000 | 20 604 355 | 20 604 355 |
|  | Издръжка | 15 780 600 | 15 924 893 | 15 924 892 |
|  | Капиталови разходи | 3 487 300 | 3 084 039 | 3 084 039 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 38 710 900 | 39 613 287 | 39 613 286 |
|  | Персонал | 19 443 000 | 20 604 355 | 20 604 355 |
|  | Издръжка | 15 780 600 | 15 924 893 | 15 924 892 |
|  | Капиталови разходи | 3 487 300 | 3 084 039 | 3 084 039 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 26 737 600 | 16 672 984 | 16 672 984 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 2 150 000 |  |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 2 200 000 | 2 159 759 | 2 159 759 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 756 000 | 660 587 | 660 587 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 21 535 700 | 12 573 930 | 12 573 930 |
|  | Охрана на ВиК обекти | 95 900 | 118 112 | 118 112 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 1 160 596 | 1 160 596 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 770 996 667 | 770 621 883 |
|  | НПВУ |  |  | 54 816 |
|  | Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA |  | 1 376 341 | 946 741 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  | 334 706 | 334 706 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  | 7 468 003 | 7 468 003 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  | 10 310 634 | 10 310 634 |
|  | Трансфери за благоустройствени дейности |  | 1 506 983 | 1 506 983 |
|  | Трансфери към общини, съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2025 г., за изпълнението на проектите от инвестиционната програма за общински проекти |  | 750 000 000 | 750 000 000 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 26 737 600 | 787 669 651 | 787 294 867 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 65 448 500 | 56 286 271 | 56 286 270 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 65 448 500 | 827 282 938 | 826 908 153 |
|  | Численост на щатния персонал | 477 | 482 | 454 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

5.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ и изпълнителния директор на АГКК.

6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

Целта на програмата по регулиране и контрол на проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция ТПН, съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите. Също така по тази програма, дейностите на дирекция ТПН, свързани с хармонизацията на техническите нормативни актове за проектиране и изпълнение на строежите, с управлението на националната система за оценяване на строителните продукти и с предоставянето на информация за националните изисквания към строителните продукти, са насочени към подобряване на инвестиционния процес, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар и с изграждане на устойчива жизнена среда.

ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

6.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.02.03 Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства. | брой | 3 | 10 |
| 2. Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН. | брой | 1 | 2 |
| 3. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 2 | 13 |
| 4. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки,.в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия | брой | 25 | 28 |
| 5. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия. | брой | 18 | 28 |
| 6. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 50 000 | 56 345 |
| 7. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите | брой | 610 | 695 |
| 8. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | брой | 4 750 | 5 548 |
| 9. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа | брой | 42 000 | 36 614 |
| 10. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 350 | 261 |
| 11.Съставени АУАН | брой | 300 | 313 |
| 12. Издадени наказателни постановления | брой | 300 | 3323 |
| 13. Премахнати строежи | брой | 40 | 37 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства съгласно приложение № 6, за 2025 г. са разработени 10 бр. наредби, от които 7 бр. са обнародвани (5 бр. наредби, по които дирекцията е водеща и 2 бр. съвместни наредби), 1 бр. е публикувана за обществена консултация, 2 бр. са на етап подготовка за обществени консултации.

В количествено изражение целевата стойност и отчетната стойност на показателя отчита обнародваните в Държавен вестник наредби, наредбите, които са на етап публикувани за обществено обсъждане и разработените наредби на етап подготовка за обществени консултации.

Нормативни актове, при разработването на които дирекция „ТПН“ е водеща:

Обнародвани в „Държавен вестник“ (ДВ) – 5 бр. наредби:

- Наредба РД-02-21-1 от 1 октомври 2024 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях - обн., ДВ, бр. 2 от 2025 г.;

- Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – обн., ДВ, бр. 7 от 2025 г.

- Наредба за отмяна на Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали - обн., ДВ, бр. 35 от 2025 г.;

- Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели - обн., ДВ, бр. 69 от 2025 г.;

- Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - обн., ДВ, бр. 107 от 2025 г.

Разработени проекти на наредби в готовност за предоставяне за подпис от министъра на регионалното развитие и благоустройството – 1 бр.:

- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии - във връзка с влезли в сила Регламент (ЕС) 2023/1804 и Делегиран регламент (ЕС) 2025/656.

Разработени проекти на наредби на етап към 31.12.2025 г. в подготовка за обществени консултации – 2 бр.:

- проект на Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели – Етап 2;

- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

Наредби в процес на разработване в работни групи – 4 бр.:

- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;

- проект на Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строителни и монтажни работи за топлоизолация и остъклени елементи на сгради;

- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за влагане на строителните продукти в строежите на Република България;

- Наредба № РД-02-20-2 от 2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Работа по съвместни нормативни актове, в които ДТПН не е водеща – 2 бр.:

- Наредба за допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – обн., ДВ, бр. 46 от 2025 г. (съвместна наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството);

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – обн., ДВ, бр. 32 от 27.05.2025 г. (съвместна наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството);

Работа по нормативни актове, в които ДТПН участва експертно:

- в работна група (РГ), създадена със Заповед № МЕУ-7468/22.5.2025 г. на министъра на електронното управление за изготвяне на проекта на Стратегия за цифрова трансформация до 2030 г.;

- в РГ, създадена със Заповед № РД-14-97 от 22.03.2023 г. на министъра на иновациите и растежа за изготвяне на проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност.

- в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед № 8121з-1006 от 12.08.2025 г. на министъра на вътрешните работи за разработване на наредба на Министерския съвет на основание чл. 13, ал. 5 от ЗДвП за значението, видът, формата и цветовото оформяне на светлинните сигнали, на пътните знаци, на пътната маркировка, на другите средства за сигнализация, на опознавателните знаци, поставяни на превозното средство, както и на средствата за подаване на сигнали към участниците в движението от контролните органи.

- в работата на МРГ, създадена със Заповед № РД-08-496 от 22.10.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията, във връзка с разработване на проект на Наредба за разрешителния режим в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата, издадена на основание чл. 46, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.;

- в изготвянето на становища на МРРБ в процеса на междуведомствените съгласувания по проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

- в РГ, създадена със Заповед 2010-344/27.5.2025 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

- в РГ, създадена със Заповед № 8121з-384/22.03.2024 г., изм. със Заповед № 8121з-1348/27.09.2024 г. на МВР, във връзка с процедиране на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“

Показателят е изпълнен с бюджетни средства, съгласно утвърдения годишен бюджет на дирекцията за 2024 и 2025 г., от външни изпълнители, избрани след проведени открити процедури за провеждане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки. Извършените проучвания и анализи са 2 бр., както следва:

- Извършване на проучване и статистически анализ на наличната информация за параметрите на дъждовете в страната с цел актуализиране на методиката за определяне на оразмерителните дъждове при проектирането на канализационните системи;

- Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека;

Показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е извършено следното:

Издадена е 1 бр. Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на Република България във връзка с предвидената им употреба или употреби. Заповедта съдържа 4 бр. национални приложения към европейски стандарти (2 бр. към хармонизирани и 2 бр. към нехармонизирани стандарти) и 9 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Издадени са 2 бр. заповеди за одобряване на работни процедури за сертификация на строителни продукти, както следва:

- Заповед № РД-02-14-851 от 08.05.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работна процедура РП-ОССПНИ-3.14, издание № 02, за сертификация на съответствието на дилатационни фуги за пътни мостове.

- Заповед № РД-02-14-1642 от 08.08.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работна процедура РП-ОССПНИ-3.1, издание № 02 за сертификация на съответствието на стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции.

Заповедите са публикувани на страницата на Звеното за контакт относно продукти в строителството:http://cpcp/cms/.

Във връзка с изпълнението на горепосочените дейности, включително за целите на разработваните от дирекция ТПН технически нормативни актове, дирекцията е член на Технически комитети (ТК) към БИС. През отчетната година експерти от дирекцията са участвали в 28 бр. ТК към БИС и са извършвали дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 3200 лв./год.

Показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти (ЛОСП) и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“.

Във връзка с изпълнение на показател 4 са оправомощени общо 28 лица за оценяване на строителни продукти, от които нотифицирани пред Европейската комисия са 27 лица за оценяване на строителни продукти.

Извършен е преглед за пълнота и експертиза на подадени заявления от 3 бр. кандидати за оправомощаване. Проведени проверки на място през м. февруари 2025 г. и през м. май 2025 г. на 2 бр. от кандидатите.

Показателят измерва напредък по стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“ и е свързан с управлението на Националната система за оценяване на строителни продукти.

Показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“

Този показател е свързан с нотификация и издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти.

За периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. са извършени следните дейности:

- Извършена проверка и експертиза на 27 бр. годишни доклади, предоставени от оправомощени лица за оценяване на строителни продукти, при спазване изискванията на Наредба РД-02-20-1/2015 г.;

- Подготвени и проведени са общо 28 бр. планирани проверки, от които 26 бр. планирани годишни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти и 2 бр. първоначални проверки на кандидати за оправомощаване, по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011;

- Извършени 29 бр. нотификации пред ЕК и ДЧ на нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват и предоставяне на документи от извършени годишни проверки на дейността им. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати;

- Оценка на подадени 3 бр. заявления от кандидати за издаване и/или разширяване/ ограничаване/ актуализиране на обхвата на издадени разрешения на лица за оценяване на строителни продукти („Бюро Веритас България“ ЕООД, гр. Варна, „ТОП Контрол“ ООД, гр. София, „Лайън тест“ ООД, гр. София);

- Оценка на подадени 7 бр. заявления от кандидати за за издаване и/или разширяване/ ограничаване/ актуализиране на обхвата на издадени разрешения на лица за оценяване на строителни продукти;

- издадено 1 бр. ново разрешение за оценяване на строителни продукти с националните изисквания: Разрешение № РОССП 28 от 15.04.2025 г. на „Ф плюс“ ООД, с. Костенец);

- издадени 2 бр. разрешения за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, както следва: Разрешение № CPR 31–NB 2548 от 11.08.2025 г., издадено на „Ф плюс“ ООД, с. Костенец и Разрешение № CPR 32 – NB 3115 от 04.10.2025 r, издадено на „Бюро Веритас България” ЕООД, гр. Варна;

- изготвени 7 бр. списъци с разширен и/или ограничен обхват на строителни продукти към Разрешения за оценяване на строителни продукти на следните лица: списък към Разрешение № РОССП 18 от 16.09.2016 г. на „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД, в сила от 17.02.2025 г.; списък към Разрешение № CPR 18 – NB 1871 от 24.8.2013 г. на „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, в сила от 08.07.2025 г.; списък към Разрешение № CPR 12 – NB 1879 от 9.10.2013 г. на „Контрол 94” ООД, гр. Горна Оряховица, в сила от 20.09.2025 г., издаден; списък към Разрешение № CPR 08 - NB 2117 от 04.06.2014 г. на „Лабис“ ЕООД, в сила от 16.08.2025 г.; списък на методите за изпитване и класификация на съществените характеристики „устойчивост на огън“ и „реакция на огън“ от обхвата на разрешение № CPR 20 – NB 2548 от 22.10.2014 г., издадено на ЛИИ „Ф плюс” при „Ф плюс“ ООД, с. Костенец, в сила от 11.08.2025 г.; списък към Разрешение № CPR 21 - NB 1837 от 11.11.2014 г. на „ИТЕМ“ ЕООД, в сила от 07.07.2025 г.; списък към Разрешение № CPR 09 – NB 1922 от 22.04.2014 r. На „Дедал – оценяване и сертификация“ ООД, гр. Несебър.

6.3. Продукт/услуги, предоставяни по програмата

- Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи от първа, втора и трета категория.

- Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

- Издаване на удостоверение за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор или удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение

- Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Услуга № 1 “Спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове

– 31 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

Услуга № 2 „Премахване на незаконни строежи”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове, провеждане на ОП и сключване на договор с изпълнител, осъществяване на премахването на незаконния строеж.

– 25 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 32 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и/или преместваеми обекти  на територията на областите Благоевград, Русе, Търговище, Бургас, София, Варна, Пазарджик, Перник, Плевен, Силистра, Софийска област и Хасково.

За периода са изготвени и връчени 20 покани за доброволно изпълнение по 20 влезли в сила новоиздадени заповеди за премахване на незаконни строежи.

Сключени са 23 договора с избрани изпълнители за премахване на незаконни строежи по проведена обществена поръчка и са изготвени и връчени 23 възлагателни писма.

Услуга № 3 „Забрана ползването на строежи, невъведени в експлоатация по нормативно установения ред”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове

В резултат от извършения административен контрол са съставени 40 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове – 16 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушения на условията за въвеждане в експлоатация.

Услуга № 4 “Административен контрол по законосъобразност на строителните книжа, издавани от главните архитекти на общините”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове– 79 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

Услуга № 5 “Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) и издаване на разрешение за ползване от ДНСК на завършени строежи.”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК), провеждане на ДПК, издаване на Разрешение за ползване на обекта

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са назначени 6 701 Държавни приемателни комисии по постъпили и обработени 6 339 заявления за назначаване на ДПК, въведени в експлоатация са общо 5 548 строежа, за които са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване.

Налице са 12 отказа за назначаване на Държавна приемателна комисия и 1 отказ за издаване на разрешение за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 4 993 513 лв.

Услуга № 6 “Обследване на аварии в строителството”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове

Услуга № 7 “Административно–наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, издаване на административни актове срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ, издаване на наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции.

Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 313 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на физически лица

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 114 наказателни постановления на обща стойност 66 490 лв., сключени са 5 споразумения на обща стойност 2 520 лв., както и 10 резолюции за прекратяване на образувано административнонаказателно производство и 70 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.

Издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на юридически лица

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 76 наказателни постановления на обща стойност 343 000 лв., сключени са 14 споразумения на обща стойност 35 700 лв., както и 15 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 28 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.

Услуга № 8 “Административен контрол върху дейността на лицата, извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 66 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 1 акт за установени административни нарушения срещу член на общински експертен съвет по устройство на територията, 21 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 33 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

Издадени са 27 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 20 420 лв. и 16 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 78 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант и 7 предупреждения по чл.28 от ЗАНН на физически лица.

Услуга № 9 ”Провеждане на процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Провеждане на процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

През отчетния период от ДНСК по постъпили 695 заявления са проведени 695 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 117 310 лв.

Услуга № 10 „Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове

Услуга № 11 “Административно обслужване на физически и юридически лица”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Приемане и обработка на постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, Извършване на проверки, издаване на административни актове и др.

Услуга № 12 “Разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на анализ, разработване на проекти на нормативни актове

АУ34 (2212) – Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета – Глава V и Глава VII; чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите; чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България). За извършваната административна услуга се събират такси съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

6.4. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета към 31.12.2025 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет и няма непостигнати планирани целеви стойности на показателите за изпълнение.

Дирекцията е краен получател от страна на МРРБ на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ (Инвестиция C10.I6) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е краен получател (КП) по Инвестиция C10.I6, съгласно Оперативно споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите (№ РД-0-30-11/17.3.2023 г. за МРРБ и № СПОР-23/16.3.2023 г. за Министерство на финансите).

Инвестиция С10.I6 е една от мерките на одобрената с Постановление № 270 от 6.4.2023 г. на Министерски съвет Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за нейното изпълнение. Одобрените Национална стратегия и Пътна карта към нея, представляват изпълнена вече Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ от НПВУ.

Със Заповед № РД-02-14-391/24.3.2023 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-1361/8.12.2023 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-882/14.6.2024 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-523/14.3.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, ръководството и изпълнението на Инвестиция C10.I6 е възложено на екип от експерти на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), като към екипа са привлечени в допълнение един IT експерт от отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ и един експерт-финансист от дирекция „Жилищно политика“.

Съгласно сключеното Оперативно споразумение, Инвестиция C10.I6 обхваща 7 дейности, шест от които са основни по предмета на инвестицията, а седмата обхваща консултиране в областта на строително информационното моделиране (СИМ) по основните дейности, управлението на инвестицията и дейностите по информация и публичност, както следва:

Дейност 1 „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики в администрацията“

Дейност 2 „Хардуерно и софтуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация обхванати от Дейност 1“

Дейност 3 „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на СИМ“

Дейност 4 „Разработване на национален модел (НМ) за СИМ, законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на БДС EN ISO 19650 и CEN стандарти“

Дейност 5 „Разработване на 2 бр. учебни програми, свързани със СИМ, които трябва да бъдат въведени в университетските програми“

Дейност 6 „Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ (Единна информационна система)“

Дейност 7 „Консултиране в областта на строително-информационното моделиране, управление на проекта и изпълнение на дейностите по информация и публичност“

Към 31.12.2025 г. са постигнати следните резултати при изпълнението на инвестицията:

- сключени са 8 договора – 2 изпълнени (разплатени 770 856 лв. с ДДС) и 6 договора са в процес на изпълнение (на обща стойност 4 477 371,6 лв. с ДДС, от които разплатени 26 520 лв. с ДДС);

- 1 бр. от основните дейности на инвестицията е в процес избран изпълнител след проведена открита процедура за обявяване на обществена поръчка и сключване на договор.

С Оперативното споразумение за изпълнението на Инвестиция C10.I6 е предвидена сума с максимален размер до 7 790 000 лв. от Механизма за възстановяване и устойчивост и до 1 558 000 лв. за невъзстановим от КП данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, дължим за изпълнение на дейностите по инвестицията. Съгласно Оперативното споразумение срокът за изпълнение на инвестицията е 30.6.2026 г., като срокът за окончателно плащане от МФ на дължимите по инвестицията средства е до 31.8.2026 г.

Анализ на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета към 31.12.2025 г.

От утвърдения бюджет на дирекция ТПН за 2025 г. в размер на 160 000 лв. с ДДС, за 2025 г. за задачи от функцията на дирекцията са усвоени 93 739 лв. с ДДС.

Голямата натовареност на дирекцията с изпълнението на Инвестиция C10.I6 по НПВУ, забави разработването на Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национални приложения (NA) към части от второто поколение Еврокодове“ и Доклад за стартиране на обществена поръчка. Обществената поръчка е част от задачите по утвърдения бюджет на дирекцията за 2025 г. Планираме възлагането на тази обществена поръчка да се предвиди през 2026 г.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета към 31.12.2025 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет.

В условията на голямо натоварване и допълнителен сериозен ангажимент, свързан с изпълнение на инвестицията по НПВУ, планираните дейности са изпълнени ефективно с оглед постигане целите на административното звено.

Към 31.12.2025 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при съвместяването на изпълнението на нетипични за дирекцията дейности от Инвестиция C10.I6 с извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (EC) № 2024/3110, Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звеното за контакт относно продукти в строителството.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните може да бъде извлечена от следните източници:

- Държавен вестник (където се обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби разработвани от дирекция ТПН):

https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;

- Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-17-izdadeni_sertifikati_.html;

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-15-nacionalni_iziskvani.html;

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-16-opravomoscheni_lica_v_r.html

- Електронна страница на МРРБ:

https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/

- Електронна страница на Европейската комисия за нотификация на проекти на нормативни актове по реда на Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС

https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/bg/home

6.5. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 18 110 400 | 18 395 219 | 18 395 219 |
|  | Персонал | 13 264 000 | 14 049 237 | 14 049 237 |
|  | Издръжка | 4 599 300 | 2 701 750 | 2 701 750 |
|  | Капиталови разходи | 247 100 | 1 644 232 | 1 644 232 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 18 110 400 | 18 395 219 | 18 395 219 |
|  | Персонал | 13 264 000 | 14 049 237 | 14 049 237 |
|  | Издръжка | 4 599 300 | 2 701 750 | 2 701 750 |
|  | Капиталови разходи | 247 100 | 1 644 232 | 1 644 232 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 78 096 |
|  | НПВУ |  |  | 78 096 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 78 096 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 18 110 400 | 18 395 219 | 18 395 219 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 18 110 400 | 18 395 219 | 18 473 315 |
|  | Численост на щатния персонал | 416 | 416 | 348 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

6.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

7.1. Извършени дейности по програмата

Дирекция АОЧР участва при осъществяването на бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“. Дейностите, които са отнесени в програмата обслужват предоставянето на продукти и/или услуги, формиращи програмите във всички области на политиките. Участието на дирекцията при реализирането на посочената програма включва текущи дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, административното обслужване на юридически и физически лица, деловодното обслужване и архивиране на приключените преписки. Дейностите, осъществявани от дирекция АОЧР имат за цел постигане на ефективност при управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му, поддържане на оптимална организационна структура за изпълнение на целите на министерството, осигуряване на ефективност и високо качество на административното обслужване и документооборота в МРРБ.

- Отдел „Управление на човешките ресурси“

Дейността по набирането и подбора на персонала е организирана и осъществена като за целта са обявени и проведени 43 конкурсни процедури и 12 процедури по мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 20 конкурентни подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 914 броя индивидуални административни актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, заповеди за повишаване в ранг, както и заповеди за увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността. Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.

Извършена е цялостната организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността от служителите, съгласно нормативно определените срокове.

Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководителите на структурни звена при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики.

Подадени са 37 броя уведомления и 57 броя електронни трудови записи до Национална агенция за приходите за регистрация на сключени, изменени и прекратени трудови договори със служители на министерството.

Изготвени са значителен брой заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служители в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговски дружества и държавни предприятия – 5616 броя.

Извършени са дейности по обработване на болнични листове и предоставянето им в Националния осигурителен институт - 1071 броя.

Със Заповед №РД-02-14-606/28.03.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Вътрешни правила за условията и реда за управление на човешките ресурси в МРРБ.

Изпълняват се дейностите по сключен договор №РД-02-29-29/01.03.2024 г. с предмет „Комплексно абонаментно обслужване и извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в МРРБ и териториалните му звена и измерване на факторите на работната среда и електробезопасност от акредитирана лаборатория“.

Приключили са дейностите по сключен договор №РД-02-29-213/07.05.2024 г. с предмет „Абонаментно обслужване и актуализация на системата за управление на човешките ресурси на МРРБ“, като същите са изпълнени и приети без забележки. Сключен е нов договор №РД-02-29-1135/07.11.2025 г. с предмет „Абонаментно обслужване и актуализация на системата за управление на човешките ресурси на МРРБ“.

Организирани и проведени са профилактични медицински прегледи и прегледи на очите на служителите на министерството, като дейностите по Договор №РД-02-29-1104/16.10.2025 г. с предмет „Провеждане на задължителни профилактични медицински прегледи и прегледи на очите на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ са изпълнени качествено, в срок и са приети без забележки.

Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ за 2025 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 280 служители на министерството.

Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси. Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е подготвена съответната документация в законоустановените срокове.

- Отдел „Административно обслужване“

Изпълняват се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.

Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията.

Извършен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“.

Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от Самооценка на административното обслужване.

Осъществени са дейностите по поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед №РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища. Със Заповед №РД-02-14-2949/23.12.2024 г. е актуализирана автоматизираната информационна система „Акстър-офис“ в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ.

Изпълнени са, без забележки, дейностите по следните договори:

- №РД-02-29-50/06.06.2023 г., удължен с допълнително споразумение №РД-02-29-50(1)/31.01.2025 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“;

- №РД-02-29-54/27.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“;

- №РД-02-29-725/24.10.2024 г. с предмет: "Изработка и доставка на архивни кутии".

Проведена е процедура по договаряне без предварително обявление, съгласно Закона за обществените поръчки и е сключен договор №РД-02-29-309/27.03.2025 г. с предмет: „Предоставяне на универсална пощенска услуга за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“. Договорът е приключен, след сключване на нов договор №РД-02-29-1125/31.10.2025 г.

На основание Закона за обществени поръчки и Рамкови споразумения №СПОР-28/14.08.2025 г. и №СПОР-6/30.05.2025 г. са проведени две обществени поръчки и са сключени следните договори:

- № РД-02-29-1125/31.10.2025 г. с предмет: „Предоставяне на универсалната пощенска услуга за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“;

- №РД-02-29-1138/07.11.2025 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.

Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за 2025 г., са както следва:

  - 52 768 бр. входящи;

  - 36 425 бр. изходящи;

  - 124 бр. вътрешни документи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Инспекторат

Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2025 г. са поставени следните цели:

1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК);

3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.

В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г., Инспекторатът е извършил общо 39 (тридесет и девет) проверки. Във връзка с постъпили сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК) са извършени единадесет проверки, като в пет от тях е установено, че посочените твърдения са основателни.

В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са представили необходимата информация.

Извършени са 12 (дванадесет) ежемесечни проверки на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители, в т.ч. и от лицата, чиито договори за управление и контрол на публични предприятия, са сключени с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Също така са извършени и две проверки за спазване на нормативно определения срок за подаване на декларациите за имущество и интереси, при които е установен един случай на неспазване на регламентирания срок за подаване на ежегодна декларация.

За осъществяване на административен контрол по отношение спазването на изискванията на Наредбата за административно обслужване, са извършени четири проверки в териториални звена на Агенция „Пътна инфраструктура“, Дирекция за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Контрол по ЗПК

- Извършван е постоянен контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по  § 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ДР на ЗПК, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите по чл. 56, ал. 1 от ЗПК, на официалната интернет страница на МРРБ.

Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2025 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

Във връзка с текущата дейност и политиките на МРРБ в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха общо 241 съобщения до медиите. Отразени са изслушвания на министъра в парламента, подписване на споразумения с общини по Инвестиционната програма за общински обекти, работни срещи, събития в страната. Проведени са 29 интервюта на министъра и членове на политическия кабинет. Отговорено е на 106 журналистически запитвания. Изготвени и съгласувани са 186 проекта на съобщения до средствата за масова информация като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерски съвет, както и 249 резюмета на материали с международен характер, включени в дневния ред на заседанията на МС.

27 проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на министерството или на Портала за обществени консултации, или и на двата уебсайта. С цел повишаване на обществената информираност за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите.

Проведени са 116 публични събития, посещения в страната или работни срещи, включително с международен характер, с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, членове на политическия кабинет или представители на министерството. Служители от дирекцията са участвали в подготовката им чрез проучване на организацията, изготвяне на справки, изказвания и опорни точки. С цел осигуряване на публичност и медийно отразяване за събитията са изготвяни съобщения до медиите.

Служители от ЕКМСА участваха в 35 присъствени и 14 неприсъствени заседания на Съвета по европейските въпроси, изготвяха и представяха доклади, позиции и актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2025 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС.

Отделът проследяваше дейностите на компетентните звена с оглед преодоляване на забавянето във връзка с транспонирането в националното законодателство на европейски актове, свързани с пътното таксуване и привеждането на тунелите от ТЕN-Т мрежата в страната в съответствие с европейските норми. Със съдействие на ресорните звена бяха изготвени позиции на Република България по процедури за нарушение № 2021/0517 и № 2024/0150 и по дела С-479/23 и С-446/25 Европейската комисия срещу България, образувани в Съда на Европейския съюз, както и по преюдициални дела C-43/24, C-186/25, С-189/25, С-705/25.

Представители на отдел ЕКМСА участваха активно в работата на междуведомствената работна група във връзка с необходимостта от определяне на национален орган за оценка на съответствието с изискванията, съобразно Делегирани регламенти (ЕС) 885/2013, 886/2013 и 2015/962.

Подготвено беше участието на министъра в Министерска среща на Комитета на ОИСР по политиката за регионално развитие; в Неформална среща на министрите от ЕС отговарящи за кохезионната политика, териториалното сближаване и градските въпроси във Варшава; във форум „България среща еврото. Интеграция и икономически перспективи“; в Министерската среща в рамките на 86-тата сесия на Комитета за градско развитие, жилищна политика и управление на земите към Икономическата комисия за Европа на ООН; в 14-ия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в рамките на председателството на Босна и Херцеговина; в 52-ата сесия на Комитета на ОИСР по политиката за регионално развитие. Организирани бяха срещи на министъра и представители на политическия кабинет с: председателя на Европейския комитет на регионите; генералния директор на ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК, директор в ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК, директора за България в ЕБВР; постоянния докладчик по правата на човека към КРМВ на Съвет на Европа; представители на Банката за развитие на Съвета на Европа; делегация от Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни; г-н Лазиз Кудратов, министър на инвестициите, индустрията и търговията на Република Узбекистан; представители на „Хюндай“, с г-н XIE Qian, Изпълнителен директор на DongFeng Motor Europe B.V.; г-н Бюлент Йозджан, генерален директор в МВнР на Турция;  международен форум „Сътрудничество между Шандун и ЦИЕ в областта на зеления и нисковъглероден преход“ в рамките на инициативата Йентай;

г-жа Андреа Икич-Бьом, посланик на Република Австрия;  г-жа Ламия Камал-Шауи, директор на Център за предприемачество, МСП, региони и градове на ОИСР.

Представители на дирекцията участваха в 4 заседания на МКМ за присъединяване на България към ОИСР и в 4 заседания на МПК за икономическо сътрудничество.

Като Секретариат на Националната група на високо ниво и на Националната група за координация на дейностите за изпълнение на Дунавската стратегия (ДС): стартира подготовката за поемане на Българското председателство на стратегията през 2026 г.: проведени са две срещи на групата на високо ниво; подготвени и одобрени са мотото и приоритетите; проведени са семинари за обучение на екипа; изготвени са технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за провеждане на събития с домакин МРРБ; проведен е конкурс за избор на лого; участие в събития на Босненското председателство ДС.

Отделът отговаря за цялостната координация на участието на МРРБ в процеса по присъединяване на България към ОИСР, участва в заседание на МКМ и координира и обобщава въпросници. Продължава да работи по теми в сферата на правата на човека в рамките на ООН и Съвета на Европа, както и по изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН, като координира и предоставя информация и въпросници по национални доклади, междинни прегледи, препоръки и др. от компетенциите на МРРБ.

Взето беше участие в заседание на Междуправителствената българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество. През периода са съгласувани 26 отчета за дейността на дипломатическите мисии на България в чужбина. Изготвени са справки и позиции по теми от компетентността на МРРБ по двустранното и многостранно международно сътрудничество, както и за участие в различни формати, в т.ч. Съвета на Европа, ОЧИС, ПСЮИЕ, ООН-Хабитат, ИКЕ на ООН, Армения, Гърция, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Корея, Косово, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Унгария, Япония.

Осигурени са 95 писмени и устни превода. Подготвени са 184 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 110 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина и са издадени необходимите във връзка с тях самолетни билети и медицински застраховки. Протоколно са осигурени и са отразени вътрешните и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.

- Обществени поръчки

1.	Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2025 година.

2.	В изпълнение на чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;

3.	Извърши преглед и изготви становища по законосъобразност на постъпилите 73 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

4.	Изготви общо 43 документации за обществени поръчки, от които 20 открити процедури, 4 договаряния без предварително обявление, 4 обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 15 покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП за вътрешни конкурентни избори по рамкови споразумения;

5.	При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

6.	Участва в 31 комисии за разглеждане на оферти във връзка с провеждане на обществени поръчки;

7.	Изготви и организира сключването на 78 договора за възлагане на обществените поръчки, от които 29 директни възлагания;

8.	Изготви и организира сключването на 30 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;

9.	Публикува в ЦАИС ЕОП 4 бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на обществена поръчка;

10. Извърши предварителен контрол на 59 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“; 3 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция по геодезия, картография и кадастър;

11.	 Изготви 5 становища по подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

12.	 Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

13.	 Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-1107/19.12.2024 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

14.	 Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

15. Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

16. Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ;

17.	 Подготви освобождаването на 24 бр. гаранции за изпълнение и изготви и публикува 21 бр. обявления за приключил договор;

18.	 През периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. дирекция „Обществени поръчки“ подпомогна министъра на регионалното развитие и благоустройството да организира и осъществява дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки за целите и нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с действащото законодателство, Устройствения правилник на МРРБ, ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ, Постановление № 385 на Министерски съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2021 – 2027 г. Дирекция „Обществени поръчки“ чрез изготвяне на документации за обществените поръчки подпомагаше дирекциите-заявители в МРРБ да реализират специфични цели. Дирекция „Обществени поръчки“ извършваше и контрол по законосъобразност на проекти на документации на АПИ, с което подпомагаше второстепенните разпоредители с бюджет да минимизират грешките при откриване на обществените поръчки. Изготвените от Дирекция „Обществени поръчки“ становища по горепосочените проекти са били с препоръчителен характер.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 480 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г., „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт, включително и по дела, изпратени за осъществяване на процесуално представителство от областния управител на област София.

Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

В дирекцията са постъпили и разгледани 247 заявления за достъп до обществена информация. На 67 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 66 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по едно от заявленията е изготвено решение, с което е отказан достъп до исканата информация. По 23 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 101 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др.

Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

І. По отношение на целите и обхвата

В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 4, Глава VІ „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2024 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит за цялата система на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ, на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит, а именно:

- Агенция Пътна инфраструктура“ - второстепенен разпоредител с бюджет;

# -  5 търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала в системата на МРРБ - „Автомагистрали“ ЕАД – гр. София; „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново; „ВиК“ ООД - гр. Русе; „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.

- 18 търговски дружества, на които капиталът им е собственост на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Обобщеният Годишен доклад за дейността по вътрешен одит е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

ІІ. По отношение на одитните ангажименти

Съгласно Годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2024 г. е планирано изпълнението на 14 одитни ангажименти, от които 9 одитни ангажименти за увереност и 5 одитни ангажименти за консултиране. В периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. са изпълнени общо 14 одитни ангажименти за увереност и консултиране, както следва:

- 5 одитни ангажименти за увереност - планирани;

- 9 одитни ангажименти за консултиране, като 5 от тях са планирани и 4 са неофициални;

Към 31.12.2025 г. четири одитни ангажименти са в процес на изпълнение.

Одитните ангажименти са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в дирекцията. В обхвата на проверките са попаднали следните структури: Агенция „Пътна инфраструктура“,  дирекция „Жилищна политика“, „Геозащита Плевен“ ЕООД, МРРБ-ЦА и АГКК. Проверките са свързани с поддръжка и ремонтни дейности на пътища; актуализиране на стратегия за управление на риска на МРРБ; осъществяване на функциите на дирекция „Жилищна политика“, като Структура за наблюдение и докладване във връзка с изпълнение на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“; изпълнение на Проект LIFE „Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“; управление и разпореждане с имоти; инвестиционни проекти/обекти с национално финансиране и др.

ІІІ. Резултати от изпълнението на одитните ангажименти

Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. е 133 бр., от които 75 бр. са с отрицателен и 58 бр. с положителен ефект.

- С най-голям относителен дял или 26 % от констатациите с положителен ефект са свързани с изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол. Отнасят се до съответствие с нормативните изисквания на утвърдените вътрешни правила, свързани с планирането, изпълнението и отчитането на инвестиционните обекти/проекти в МРРБ, управление на собствеността в МРРБ, работа със сигнали и предложения по Административнопроцесуалния кодекс в АПИ и вътрешния контрол в едно търговско дружество от системата на министерството.

- На второ място или 19 % от положителните констатации са свързани с управление на собствеността в МРРБ. Имотите - публична държавна собственост са застраховани, заведени в баланса на МРРБ и поддържани със средства от бюджета на МРРБ за текущи ремонти и охрана, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДС и чл. 12, ал. 1 и 2 от ППЗСД. Данък сгради и такса смет са платени, съгласно изискванията на чл. 13 и чл. 64 от Закона за местните данъци и такси. Отдадените под наем имоти или части от имоти - публична държавна собственост се използват по предназначение. Процедурите за отдаване под наем на ведомствени жилища, предоставени на МРРБ, на служители на министерството са в съответствие с нормативните изисквания и „Правила за работа на жилищната комисия в МРРБ, съгласно чл. 23 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост“. Процедурата по апортиране в капитала на търговски дружества на имоти, предоставени за управление на МРРБ, е в съответствие с нормативните изисквания и РМС № 665/07.11.2019 г. и др.

- Със същия относителен дял - 19 % от положителните констатации са свързани с проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз. При създаване и функциониране на Звено за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост в МРРБ са спазени изискванията на чл. 12 от ПМС № 157/07.07.2022 г., като в него са назначени сътрудници за управление на европейски проекти и програми на трудови договори по реда на чл. 107а от Кодекса на труда, извън утвърдената численост на министерството, за срок до приключване изпълнението на съответна дейност по инвестиция С4.11 „Подкрепа обновяване на сградния фонд“. Изборът и назначаването на комисия за оценка и класиране на ПИИ по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“-Етап II, като цяло е осъществена при спазване на  разпоредбите на ПМС № 114 от 08.06.2022 г. и Насоките за кандидатстване.

Приети са Правила за организацията и дейността на Управителния комитет на Проект LIFE „Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“ – 101074157-LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima – LIFE-2021-SAP-CLIMA, с което са спазени изискванията на Annex 1 „Описание на проекта“ към СПБФП.  Изградени са звена за управление и изпълнение на проекта. Спазени са правилата за изготвяне на проектобюджета на МРРБ и на актуализираната бюджетна прогноза по отношение на средствата, предвидени за проект LIFE. Изплатени са възнаграждения само на служителите, с индивидуални заповеди за работа по проекта – разходът е допустим.

- На следващо място, с 15 % от положителните констатации са тези, свързани с изпълнението на договори извън обхвата на ЗОП. Отнасят се основно за договори, сключени във връзка с изпълнението на проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“.

- На следващо място или 10 % от положителните констатации са свързани с изпълнението на програмни бюджети. Свързани са с изпълнението на проект „Изграждане на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ и проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“.

Изграждането на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ са включен в проектобюджета на МРРБ за 2025 г. и бюджетната прогноза 2026 – 2028 г., като целите му съответстват на утвърдените политики и програми. Спазено е изискването на БЮ-4/30.08.2024 г., като за обекта са приложени единните критерии за приоритизация, посочени в Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2025 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2026 г. – 2028 г. Изпълнени са целевите стойности на показателите за оценка на резултатите при изпълнението на проект – язовир „Луда Яна“ и ПСПВ, заложени в Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025 г. – 2028 г. -  Приложение 2, раздел I към чл. 110, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (Обн. ДВ. бр.26 от 27 март 2025г.).

Целите на проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“ съответстват на утвърдените от МРРБ политики и програми, мерките от Националната програма за развитие „България 2030“, управленската програма на Правителството и стратегическата и оперативните цели на АГКК. Разходите по проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“ са заложени по бюджетния план за 2021 г. и бюджетната прогноза 2022 – 2024 г. на Агенцията, съгласно Единната бюджетна класификация и указанията на Министъра на финансите.

- С 5 % от положителните констатации са тези, свързани с финансово – счетоводната дейност и отчитане и са свързани с изпълнението на проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“.

- Други.

Констатациите с отрицателен ефект са в следните области:

- На първо място, с най – голям относителен дял или 41 % от отрицателните констатации са свързани с изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол. В една от дирекциите от специализираната администрация на МРРБ са изготвени вътрешни правила, които не са утвърдени с нарочна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, с което не са спазени изискванията на „Вътрешните правила за обмен на електронни документи и документи на хартиен носител в МРРБ“.

В един второстепенен разпоредител с бюджет не са спазени изискванията на „Вътрешни правила за работа със сигнали и предложения по Административнопроцесуалния кодекс“ и не е приложен единен подход във връзка с постъпилите сигнали. Създадени са предпоставки за забава на действията на отговорните структурни звена и служители за своевременно предприемане на адекватни мерки за осигуряване безопасността на движение по републиканската пътна мрежа, съгласно Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, тъй като не са разписани правила, регламентиращи задълженията и отговорностите на административните звена по прилагането й, взаимодействието между звената, срокове за изпълнение, контролни механизми за проследяване на изпълнението и др.

Във вътрешните правила за работната заплата на второстепенен разпоредител с бюджет липсват критерии/показатели за определяне на оценка „Отлични резултати“ на административните звена, което е предпоставка за субективно оценяване във връзка с определяне на ДВПР; липсва скала за обективна оценка на показателите/критериите при формирането на индивидуалната оценка на служителите в звената; не е предвиден ред за документиране на извършеното оценяване и получената обща оценка на конкретните служители, което води до липсата на проследимост на действията на оценяващия ръководител и други.

В едно търговско дружество от системата на МРРБ Стратегията за управление на риска не е обвързана с конкретните стратегически и оперативни цели на дружеството. Вътрешните правила за предварителен контрол за законосъобразност не съответстват на Указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор по отношение на документирането на извършените проверки и вида на изразеното мнение. Не са регламентирани етапите за извършване на предварителен контрол за законосъобразност и сроковете за неговото извършване. Във вътрешните правила  за прилагане на системата на двоен подпис не е посочен ред за документиране на извършените проверки от лицето, отговорно за счетоводните записвания. Не са представени доказателства за осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на плащанията, с което не е спазено изискването на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС и др.

- На второ място, с 36 % от отрицателните констатации са тези, свързани с проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз. Отнасят се до несъответствието на критериите, включени в Насоките за кандидатстване и в Методиката за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) по Плана за възстановяване и устойчивост, неизпълнението на които води до отхвърляне на предложенията без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка на административна допустимост, което създава предпоставки за неправилно оценяване на подадените ПИИ. Въведени са допълнително четири критерия за оценка на ПИИ за предложения, получили еднакъв брой точки при оценка на качеството, като не е ясно какъв е броят точки и каква е тяхната тежест, което може да доведе до неяснота при класирането на ПИИ, както и начина по който ще се документира извършването на последващо оценяване на две или повече ПИИ с равен брой точки от оценката за качество. Извършени са промени в списъците на класираните ПИИ, на основание на постъпили и разгледани възражения, като промените не са публикувани в ИСУН 2020 и официалната интернет страница на МРРБ, с което не е осигурена информация за заинтересованите лица и е довело допълнително до забавяне на процедурата по сключване на договори. Налице са предпоставки за надвишаване на индикативния бюджет по Дейност 2 „Организация и управление на програмата и мерки за публичност“ и др.

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект LIFE „Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“ е констатирано, че създадените звена в МРРБ за управление и изпълнение на проекта не функционират ефективно. Ръководителят на проекта и юридическият експерт в състава на Звеното за управление на проекта, не отговарят на изискванията на точка Т.1.1, Annex 1 „Описание на проекта“ към СПБФП. Не е определено лице, което да одобрява отчетите на експертите в структурите за управление и изпълнение, с изключение на Звеното за управление на проекта, с което се създава риск от некоректно представяне на резултатите. Не може да се даде увереност, че с промяната на средствата, определени за всеки партньор в Споразумение за партньорство между МРРБ и Клуб Икономика 2000 са защитени интересите на МРРБ. Създаден е риск от налагане на финансови корекции по Проект LIFE, тъй като няма подписано Споразумение за партньорство между МРРБ и МОСВ.

- На трето място, с относителен дял 8 %  са констатациите, свързани с изпълнението на сключените договори по ЗОП и ППЗОП. Отнасят се до неспазване на срокове, регламентирани в договорите, сключени от един второстепенен разпоредител с бюджет. Не е ясно на какъв принцип са определяни сроковете за изпълнение на дейностите/работите в заданията по част от договорите. Установено е, че са задържани сертификати, преминали I-ва и II-ра финансова проверка и техническа проверка, но не са процедирани за плащане и др.

- На следващо място, с относителен дял 3 % са констатациите, свързани с изпълнение на договори извън обхвата на ЗОП и ППЗОП. В търговско дружество от системата на МРРБ, на база на представените документи, не може да се даде увереност, че не са дублирани плащания по договора с един и същи доставчик. В същото дружество е изплатено възнаграждение по граждански договор, като не са спазени клаузите на сключения договор.

- Други.

Установените слабости  и нередности в одитираните дейности и процеси са следствие от:

- неспазване на регламентираните правила и/или неефективни контролни дейности;

- липсата на административен капацитет и на служители с необходимите професионални компетенции;

- липсата на контролни процедури или неадекватни правила;

- неефективен вътрешен контрол;

- други.

За отстраняване на констатираните слабости през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са дадени 17 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ. Всички дадени препоръки са приети от ръководството.

От формулираните 17 бр. препоръки, 9 бр. са насочени към грешки/слабости оценени с висок риск, 7 бр. препоръки към грешки/слабости оценени със среден риск и 1 бр. към грешка/слабост оценена с нисък риск. Целта на дадените препоръки е свързана с подобряване на одитираните дейности и отстраняване на установените пропуски. Неизпълнението на идентифицираните високо рискови препоръки би оказало сериозно влияние върху постигане целите на организацията. Областите, към които са насочени препоръките, са както следва:

- подобряване на Система за финансово управление и контрол, а именно:

-   разписване на правила за приоритетно разглеждане и възлагане на дейности, по постъпили сигнали;

- актуализиране на правила за управление на безопасността на пътната инфраструктура;

- разписване на механизъм за единен подход за реакция при получаване на сигнали за пътна безопасност;

- разписване на процедури за прилагане на системата на двойния подпис и предварителен контрол;

- актуализиране на управленските отговорности;

- разписване на правила за управление на риска;

- изпълнение на договори извън обхвата на ЗОП;

- други.

IV. Ресурсно обезпечаване

Годишният план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2025 г. е изготвен въз основа на реално заетата щатна численост на дирекцията, която към 31.12.2025 г. е 60 % от утвърдената, съгласно Устройствения правилник на МРРБ, приет с ПМС № 171/16.08.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 26 юни 2020 г.). През 2025 г., с цел подобряване ефективността на работата и кадровото обезпечаване на дирекция „Вътрешен одит“, е обявена конкурсна процедура по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител за длъжността „старши вътрешен одитор“. Процедурата е приключила успешно с назначаването на старши вътрешен одитор. Отклонението в заетата численост на дирекция „Вътрешен одит“ е довело до невъзможност за покриване на всички високо рискови структури и процеси.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ (ИО) постигнаха следните резултати:

През отчетния период служители от отдела осъществяха управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагаха водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се:

- повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

- осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;

- обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.

Отдел ИО администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. „Стефан Караджа“ № 9, Бизнес център Кристал на ул. „Осогово“ № 38-40, ул. „Алабин“ № 16-20 и бул. „Цар Борис III“ № 215, както и в 7 изнесени звена във Видин, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Кюстендил.

Служителите от отдел ИО конфигурират и настройват инфраструктурни услуги свързани/базирани на „Активна директория”, като:

- администрация на базата за налагане на политики (GPO);

- обслужване на потребителските акаунти – на ниво домейн с дефинирането на единна политика по отношение на потребителските акаунти. Това включва:

•	политика за пароли;

•	политика за заключване на акаунти;

•	политика за Kerberos билетите.

- DNS Архитектура;

- DHCP Архитектура.

За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“ и „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги за всеки новоназначен, текущ и/или напуснал служител.

Извършват се настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар VPN достъп и др. услуги.

Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни.

Ежедневно се обслужва периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства.

Извършва се профилактика/обезпрашаване на всички работещи сървъри – над 20 бр. в сървърните помещения на централната сграда на МРРБ.

Извършва се редовна актуализация на Телефонния указател във Вътрешната страница на министерството, като се отразяват напуснали, назначени и предназначени служители, телефонни номера и стаи.

Издават се карти за контрол на достъпа на новоназначени служители и се прекратява достъпът до работното място на напуснали служители.

Координира се осигуряването на услуги от външни изпълнители по съответните договори:

- Договор № РД-02-29-41/06.01.2025 г. с предмет „Предоставяне на TV услуги“ с изпълнител „Виваком България“ ЕАД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват се фактури и при необходимост отчети за извършена работа.

- Договор № РД-02-29-40/10.05.2023 г. с предмет „Предоставяне на удостоверителни услуги от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) за нуждите на МРРБ“ с изпълнител „Борика“ АД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват фактури и се осъществява непрекъсната комуникация чрез e-mail и телефон със служители на фирмата.

- Договор № РД-02-29-512/31.07.2024 г. с предмет „Осигуряване на свързаност към глобалната Интернет мрежа, предоставяне на Интернет трафик и услуги за мрежова сигурност за нуждите на МРРБ“ с изпълнител „Еволинк“ АД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват се фактури и при необходимост отчети за извършена работа.

- Договор № РД-02-29-65/03.04.2024 г. с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МРРБ“ с изпълнител „Виваком България“ ЕАД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват фактури и се осъществява непрекъсната комуникация чрез e-mail и телефон с представител на фирмата относно активиране и деактивиране на карти и пакети. Изготвя се подробен отчет с месечното потребление на всеки служител, лимити и удръжки за служителите надвишили лимитите си.

- Договор № РД-02-29-41/06.01.2025 г. с предмет „Предоставяне на фиксирани телефонни мрежи и на гласови телефонни услуги за нуждите на МРРБ“ с изпълнител „Виваком България“ ЕАД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват фактури и се осъществява непрекъсната комуникация чрез e-mail и телефон със служители на фирмата.

- Договор № РД-02-29-721/23.10.2024 г. с предмет „Абонаментна поддръжка  на деловодна система „Акстър офис“ и изпълнител „Технически университет – София – технологии“ ЕООД. Изготвят се протоколи, обработват се фактури и при необходимост отчети за извършена работа.

- Други договори - Абонаментна поддръжка на защитни стени, абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ, поддръжка на комуникационни устройства.

Служителите на отдел ИО участват при управлението и изпълнението  следните проекти:

- Създаване, внедряване и поддръжка на Единен публичен регистър по устройство на територията и информационна система за неговото обслужване.

- Единна информационна система за устройство на територията, позволяваща режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път; финансиране НПВУ.

- Портал за устройство на територията, осигуряващ публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове – в процес на изграждане.

- Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“.

- Хардуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация обхванати от Дейност 1 от Инвестиция С10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“.

- Изготвяне на уебсайт с гаранционна поддръжка от 3 години в подкрепа на малките и средните предприятия за прилагане на СИМ.

В отчетния период в МРРБ е доставена следната техника:

- Компютър Lenovo Thinkstation p2 tower – 300 бр.;

- Монитор  Lenovo Thinkvision t24d-30 – 300 бр.;

- Компютър Lenovo Thinkcentre neo 50s gen 5 – 59 бр.;

- Монитор Lenovo Thinkvision e24-30 – 59 бр.;

- Система за контрол на достъп на обект на мррб – 1 бр.;

- GSM Xiaomi 15 – 2 бр.;

- GSM Apple Iphone 17 pro max – 10 бр.;

- GSM Samsung Galaxy s25 – 20 бр.;

- Лаптоп Lenovo x12 Detachable Gen 2 – 12 бр.

Горепосочената техника е заприходена от МОЛ с изготвяне на съответната документация и имплементирана в работната среда на министерството. Раздадени са 600 бр. устройства (300 бр. КОМПЮТЪР LENOVO THINKSTATION P2 TOWER и 300 бр. МОНИТОР LENOVO THINKVISION T24d-30) в областни и общински администрации в цялата страна, като служители на отдел ИО са свързали конфигурациите на място, проверили са параметрите спрямо заложените техническите изисквания и пуснали в експлоатация компютърната техника.

Изготвя се документация за стартиране на обществени поръчки с предмет:

- Доставка и конфигуриране на телефонна IP централа и телефонни апарати.

- Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване.

- Изготвяне на работен проект за системите за контрол на достъпа, работното време и видеонаблюдение в МРРБ.

- Доставка на лицензи и поддръжка на защитни стени за срок от 1 година.

- Доставка на лицензи за двуфакторна автентификация за 1 година.

- Доставка на лицензи за мейл сървър MDAEMON лиценз за 1 година.

- Доставка на смартфони.

- Доставка на таблетни компютри.

- Доставка на сървърно оборудване.

Организират се и се обезпечават видеоконферентни връзки за провеждането на неприсъствени срещи и работни групи.

В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.

Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.

В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 40 инцидента. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет.

Във връзка със Заповед № РД-02-14-2058/14.10.2025г. се извърши пълна инвентаризация на компютърните активи.

Попълват се външни информационни системи относно текущото състоянието на администрацията, сред които въпросници в Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА), Регистър на информационните ресурси (РИР), Бюджетен контрол на МЕУ, Звено за контакт относно продукти в строителството (cpcp.mrrb.government.bg) и др.

За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати в областта на:

Отбранително-мобилизационната подготовка, противодействие на тероризма и защитата при бедствия:

- Оказана е методическа помощ при изготвяне на планове, свързани с отбраната на страната на търговските дружества от В и К сектора (Търговище и Кюстендил), дружества с възложени задачи. След подробен преглед е организирано утвърждаване на постъпилите планове. Изготвени са Методически указания по ОМП за 2025 г., План на МРРБ за 2025 г., както и Заявка за 2026 г. и Отчет за 2024 г., Обяснителна записка и Доклад за 2024 г.

- На основание заповед на министър-председателя на Република България е взето участие в частична проверка на готовността на област Силистра, област Плевен и област Кюстендил, съгласно графика от Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2025 г.

- През месец ноември 2025 г. новоназначеният служител, заемащ ръководната длъжност директор на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ е преминал обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ в курс на тема „Отбранително мобилизационна подготовка“.

- Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация за трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната, както и ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“.

- Взето е участие в Националното учение на тема „Оказване на поддръжка от страната домакин при транзитно преминаване и разполагане на съюзни сили на територията на Република България“ – „ПСД 25“.

- Участие в междуведомствени експертни работни групи със задача: обсъждане и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба, свързани с използването на Системата BG-ALERT; извършване на анализ на съществуващата нормативна уредба по въпросите на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и за разработване на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове в тази сфера и актуализация на военновременни задачи на юридическите лица; разработване на процедура за функционирането на Върховното главно командване; изготвяне на нова Стратегия за национална сигурност на Република България; подготовка на проекта на План за 2026 г. за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022–2026 г.; преглед и актуализиране на Националния план за противодействие на тероризма.

- Приключени са дейностите по унищожаване на индивидуалните средства за защита (противогази, дихатели, манерки за противогази), на основание сключен договор.

- Стартирана е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на индивидуални средства за защита (противогази).

- Осъществен е контрол по спазване на правилата на пропускателния режим в сградата, както и по сключените договори за охрана. Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите, поддържа се регистър.

- Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по ОМП. Оперативните дежурни са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване.

- Актуализирани са представителите на МРРБ, участващи в междуведомствени групи и съвети в област тероризъм, бедствия и др.

- Изготвени са писма до ръководителите на стратегически обекти от значение за националната сигурност в ресора на министерството относно предприемане на мерки с цел осигуряване на устойчиво, надеждно и безопасно функциониране на всеки обект.

- Актуализирани са списъците на длъжностните лица, включени в групите за оповестяване, съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Участие в тренировки по оповестяване съгласно НСРПО.

Защитата на класифицираната информация:

Звеното по сигурност на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската, индустриалната сигурност и сигурността на комуникационните и информационните системи в министерството. Проведени са процедури съгласно разпоредбите на Част четвърта от ЗОП и съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на ЗЗКИ и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, по които има сключени договори с предмет:

- Абонаментна поддръжка на защитни стени в МРРБ.

- Осигуряване на необходимите поддържащи технически системи в обект на МРРБ.

Извършена е сертификация на 4 (четири) средства за физическа сигурност на класифицираната информация, на основание сключен договор с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През отчетния период е направено посещение в регистратурата за класифицирана информация на Европейския съюз на МРРБ от Комисия, назначена със заповед на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията.

В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения/инструктажи на служителите за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО. Водят се регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Стартирани са процедури за проучване за надеждност на лицата, заемащи длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ и „Секретно“, както и процедури по индустриална сигурност. Извършени са годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Изготвени са ежемесечни/шестмесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.

Противопожарната защита и пожарна безопасност:

- Извършени са ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи в административните сгради на МРРБ и тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система в зоната за сигурност на министерството.

- Осъществени са всички дейности (изготвяне на доклади, писма, e-mail и т.н.) с цел спазване на правилата по пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка със стартиран ремонт в административната сграда на министерството.

- Изпълнени са дейностите по проектиране, доставка, изграждане на кабелна мрежа, монтаж и настройка на оборудване, програмиране и тест на нова автоматична пожароизвестителна  система в обект, находящ се в гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20, ет. 4.

- ГД“ГРАО“

- Промени в приложния софтуер – приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво продължава да се поддържа в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 132, които са относими към планираните стойности за 2025 г.

- Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени 2 914 079 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Поради непрекъснатото усъвършенстване на приложния софтуер се създаде възможност за намаляване броя на обработените актуализационни документи, необходими за поддържане на регистрите.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните 2 347 893 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период надхвърля половината от планираните стойности за годината.

- Сертификати –  към 31.12.2025 г.  има издадени 123 сертификата. Издадените сертификати през отчетния период са относими към планираните стойности за 2025 г.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията по чл. 99б и  чл. 113, ал. 2 от ЗГР служителите от дирекцията, включително от териториалните й звена, са извършили 257 проверки. Броят на извършените проверки за отчетния период са относими към броя на планираните за годината.

- Брой обучения и семинари – извършени са 23 обучения на служители от общинските администрации и длъжностни лица по гражданското състояние - консули и дипломатически представители. Броят на извършените обучения през отчетния период надвишава целевите стойности за годината.

- Указания и ръководства – 0 броя. Дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация), което от своя страна не налага изготвяне на указания и ръководства.

- Нормативни документи-съгласувани са  1 329 проекта и са изготвени 10 становища на нормативни актове, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, което надвишава целевите стойности за годината

- Обработени преписки – в дирекцията за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. са постъпили 7 033  преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период надвишава броя на планираните целеви стойности за 2025 година.

- Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 104 020. Броят на извършваните справки  са в съответствие с планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 8 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 3 105 потребители - съдилищата, нотариуси, частни съдебни изпълнители, финансови институции и др.. Броят на потребителите съответства на броя на планираните.

- Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:

- нови избори – 2 община;

- местен референдум – 1 бр.;

-частичен избор за кмет – 3 района, 1 община, 36 населени места;

-  общо събрание – 7 бр.

- Проверка на 19 бр. подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;

- местен референдум – 2 бр.;

- общо събрание – 5 бр.;

- местна гражданска инициатива – 7 бр.;

- национална гражданска инициатива – 1 бр.;

- европейска гражданска инициатива – 4 бр.

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Постигнатите резултати от изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период съответстват на планираните.

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

Продукти/услуги предоставяни по програмата.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

| Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет към 31.12.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 132 |
| Обработени документи | бр. | 4 000 000 | 2 914 079 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 900 000 | 2 347 893 |
| Сертификати | бр. | 125 | 123 |
| Извършени проверки; | бр. | 350 | 257 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 23 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 0 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 1 329 |
| Обработени преписки; | бр. | 2000 | 7 033 |
| Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 104 000 | 104 020 |
| Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 8 |
| Потребители. | бр. | 3 140 | 3 105 |
| Проведени избори, референдуми и проверени подписки по ЗПУГДВМС; | бр. | 30 | - общ брой – 45 - нови избори – 2 община; - частични избори – 3 района, 1 община, 36 населени места; - местен референдум – 1 бр.; - общо събрание – 4 бр.; - проверка на 19 бр. подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: - местен референдум – 2 бр.; - общо събрание – 5 бр.; - местна гражданска инициатива – 7 бр.; - национална гражданска инициатива – 1 бр.; - европейска гражданска инициатива – 4 бр. |

- Финансово-стопански дейности

Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 30 591 700 | 27 143 140 | 27 143 116 |
|  | Персонал | 18 270 500 | 17 859 953 | 17 859 952 |
|  | Издръжка | 8 750 100 | 8 056 611 | 8 056 611 |
|  | Капиталови разходи | 3 571 100 | 1 226 576 | 1 226 553 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 30 591 700 | 27 143 140 | 27 143 116 |
|  | Персонал | 18 270 500 | 17 859 953 | 17 859 952 |
|  | Издръжка | 8 750 100 | 8 056 611 | 8 056 611 |
|  | Капиталови разходи | 3 571 100 | 1 226 576 | 1 226 553 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 30 591 700 | 27 143 140 | 27 143 116 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 30 591 700 | 27 143 140 | 27 143 116 |
|  | Численост на щатния персонал | 289 | 289 | 249 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

Проектите по програмите са в начален етап на изпълнение, поради което към 31.12.2025 г. показателите за полза/ефект са изпълнени частично.

Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация експлоатация и на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите.

През 2026 г. продължава изпълнението на сключени в предходни години договори с изпълнители и споразумения с общински администрации, като след приключването им ще се отчетат постигнатите резултати.

Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 31.12.2025 г.;

Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027, отчитащи приноса на ФСП  не могат да бъдат отчетени към 31.12.2025 г.

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите, като последната година със заложена целева стойност е 2024 г.

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите, като първата година със заложена целева стойност е 2026 г.

Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ се отчита на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация и на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите.

По т.8 и 9 - се посочват населените места, за които през съответната година е постигнато подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията, включително и при предоставяне на средства на общински и областни администрации, чрез трансфери.

През 2025 г. продължи изпълнението на сключени в предходни години договори с изпълнители и споразумения с общински администрации. Постигнатите резултати, в резултат на изпълнението на част от споразуменията  са включени в отчета за 2025 г., а за  оставащите споразумения постигнатите резултати ще се отчетат през 2026 г., когато се очаква общините да предоставят окончателните доклади за завършване на обектите и въвеждането им в експлоатация.

Подготвена е проектна документация за завършване на ПСПВ Сливен, предстои обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта и издаване на разрешение за строеж, от община Сливен, след което ще се възложи изпълнението на строителните дейности.

Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 10 на показателите за 2025 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

Изпълнението на показателите от т. 13 - 17 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.