ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2021 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………....2 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2021 г. …………………………………4 стр.

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета ...... ..12 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на политиките………………………………………………….…..…. 14 стр.

V. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………….………….…....34 стр.

1.Програма 2100.01.01……………………………………………………………………….……….34 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………….…...59 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………….…...61 стр.

4. Програма 2100.02.02 ……………………………………………………………………….….......92 стр.

5. Програма 2100.03.01 …………………………………………………………………….……….117 стр.

6. Програма 2100.03.02 ………………………………………………………………….……….....128 стр.

7. Програма 2100.04.01 ………………………………………………………………….……….....134 стр.

8. Програма 2100.04.02 …………………………………………………………………………......142 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………….….....146 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

| Министър на регионалното развитие и благоустройството |  | Инспекторат |
| --- | --- | --- |
| Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Финансови контрольори |
|  |  | Дирекция „Вътрешен одит“ |
|  |  | Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| Заместник министър |  | Главен секретар |
| Тел: (02) 9405 443/456/463 |  | Тел: (02) 9405 576 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” |
| Тел: (02) 988 17 51 |  | Тел: (02) 9405 486 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ |
| Тел: (02) 9405 411/426 |  | Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" |
| Тел: (02) 9405 488 |  | Тел: (02) 9405 528/529 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ |  | Дирекция „Правна" |
| Тел.(02) 9405 317 |  | Тел: (02) 9405 403 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ |  | Дирекция „Обществени поръчки“ |
| Тел.(02) 9405 489 |  | Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Държавна собственост” |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ |
| Тел: (02) 9405 353 |  | Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” |  |  |
| Тел. (02) 9405 386 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” |  |  |
| Тел. (02) 9405 387/342 |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ |  |  |
| Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” |  |  |
| Тел.(02) 9405 422 |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
|  |  | Тел.: (02) 9173 248 |
|  |  | Дирекция за национален строителен контрол |
|  |  | Тел.:(02) 9159 137 |
|  |  | Агенция по геодезия, картография и кадастър |
|  |  | Тел.:(02) 818 83 83 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017 г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2021 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г., Постановление № 408 от 23.12.2021 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Заповед № РД-02-14-60/22.01.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 564 445 700 лв.

При уточнен план на приходите, към 30.06.2021 г., в размер на 564 724 622 лв. са отчетени  306 595 708 лв. или усвояване от 54,29 %.

Изпълнението на приходите към 30.06.2021 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                          1 030 824 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                     497 664 лв.

- 206 150 лв. формирани от лабораторни услуги, продажба на фрезован материал и нощувки в бази за квалификация и преквалификация. Тези приходи не са пряко свързани с дейността на АПИ по строителство, рехабилитация и поддържане на пътната инфраструктура и имат епизодичен характер. Това не позволява точното им  планиране;

- 291 514 лв. представляват 50 % от постъпилите  приходи от  информационни услуги по договор с фирма  „Информационно обслужване“ АД.

- Приходи от наеми на имущество                                                                                  526 253 лв.

- Приходи от наеми на земя                                                                                                 6 907 лв.

Към 30.06.2021 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 530 000 лв., което представлява 67,37 % изпълнение.

- Държавни такси                                                                                                    295 467 183 лв.

- такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 12 405 661 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги.

- такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 1 778 144 лв.

- такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 200 010 лв.

- такси събрани от АПИ – 281 083 368 лв., в т.ч.:

- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 164 603 156 лв.;

- приходи от тол такси 55 078 438 лв.;

- маршрутни карти 17 406 104 лв.;

- други такси по тарифата в размер на 43 995 670  лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходите от други такси по Тарифата за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя.

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация.

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

От общо реализираните за периода приходи в размер 157 857 323 лв., отразени по § 25-00  „Държавни такси“, 135 695 860 лв. са събрани от Национално тол управление.

Национално тол управление /НТУ/ е създадено с Постановление № 231 на МС от 31.10.2018 г. като специализирано звено към АПИ, което изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, по опериране на Електронната система за събране на пътни такси по чл.10, ал.1 от от Закона за пътищата, администриране събирането на пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата и осъществяване на контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС № 13/16.12.2009 г., в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси. Въз основа на така получената информация в АПИ със сумата на наличните по сметки на АМ средства от непреведени такси се вземат следните записвания:

- на касова основа : § 88-02(-) / съответния приходен § 25-00

- на начислена основа : Д-т с-ка 4679 / К-т с-ка от подгр.705 Приходи от такси

В началото на следващия месец тези записвания се сторнират от АПИ, като след постъпването на преведените от АМ суми от събрани такси се съставят по общия ред съответстващите за тях записвания на касова и начислена основа.

Към 30.06.2021 г. планираните средства по този показател са в размер 559 980 400 лв., което представлява 52,76 % изпълнение.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети      8 621 146 лв.

- 246 357 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 15 454 лв. – неустойки по договори на АГКК;

- 8 359 335 лв.  са формирани от: 59 359  лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 104 235 лв. - наказателни лихви, начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 274 012 лв., компенсаторни такси в размер на 7 662 745 лв.; Актове за административно нарушение – 246 580 лв.; Глоба по наказателно постановление – 12 100 лв.; Такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата – 304 лв.

Към 30.06.2021 г.  е налице е преизпълнение на показателя спрямо уточнения план.

- Други приходи                                                                                                           1 869 450 лв.

- (-) 41 688 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 354 076 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 137 783 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 93 626 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на /-/ 34 267 лв., /-/ 59 359  лв. по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. в АПИ;

- 1 512 905 лв.  - други неданъчни приходи /приложена отделна разшифровка на §§ 36-19/.

Към 30.06.2021 г. планираните средства по този показател са в размер на  1 948 922 лв., което представлява изпълнение от 95,92 % .

- Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                           /-/ 392 895 лв.

-Внесен ДДС (-)                                                                                                               /-/ 359 292 лв.

-Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на

бюджетните предприятия (-) 							         /-/ 33 603 лв.

Внесеният данък върху приходите представлява 3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 564 445 700 | 564 724 622 | 306 595 708 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 564 445 700 | 564 724 622 | 306 595 708 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 030 824 |
| Държавни такси | 559 980 400 | 559 980 400 | 295 467 183 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 485 300 | 1 485 300 | 8 621 146 |
| Други приходи | 1 450 000 | 1 728 922 | 1 476 555 |
| Други |  |  |  |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  |  |

Приходите, по отношение на:

- Централна администрация на МРРБ са формирани от:

- Такси по тарифа 14;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Възстановени разноски по съдебни дела;

- Приходи от ИО във връзка със сключен дотовор за обслужване на НБД „Население“.

- Вторични суровини и др.

- АПИ са формирани от:

Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

Собствени приходи;

Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

- Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са в размер на 290 758 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 281 083 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) - 164 603 хил. лв.;

- Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) - 72 485 хил. лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 43 995 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

Уточненият план на собствените приходи  към 30 юни 2021 г. е в размер на 541 957 922 лв., като са реализирани приходи в размер на 290 758 338 лв. или изпълнението спрямо уточнения план е в размер на 53,65 %. С темпа, с който се реализират тези приходи, би могло да се очаква ако не преизпълнение, то изпълнение в годишен аспект..

Независимо от предизвикателствата пред икономиката, породени от COVID-19, от началото на въвеждането на тол системата в експлоатация, се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на приходите, събирани от пътни такси. През отчетния период, чрез електронната система за събиране на пътни такси са реализирани 2 714 350 винетни такси за 164 603 156 лв. и тол такси (маршрутни карти и тол декларации) за 72 484 542   лв.

Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви към 30.06.2021 г. са в размер 8 359 335 лв. при планирани 1 000 000 лв. или налице е преизпълнение спрямо уточнения план в размер на 835.93 %, което при същите темпове на реализация до края на годината може да надхвърли 16 700 000 лв. Отчетените от НТУ приходи от осъществен тол контрол са в размер на 7 941 675 лв., като в тази сума не са включени събраните суми от Агенция Митници за компенсаторни такси и глоби в размер на  224 653 евро и 163 986 лв. от глоби и компенсаторни такси.

Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво, при непрекъснато подобряване на ефективността й. В резултат на ефективното управление на  процесите и дейностите по предоставяне на услуги за плащане на електронни пътни такси, постигнатите приходи през първото полугодие на 2021 г., изчислени като средномесечен приход превишават с 8 млн. средномесечния приход, реализиран през 2020 г., като това са резултати в период на извънредно положение с постепенно нормализиране на трафика и ползването на пътната инфраструктура. Показателни са и резултатите от осъществния контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа – съставени 4 870 АУАН; издадени 139 519 електронни фишове и 516 наказателни постановления на нарушители. Реализирани приходи за повече от 8 млн. лв.

Анализът на постигнатите резултати показва успешно изпълнение на заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативни цели и очакваните ползи за обществото.

Постигнатите финансови резултати от дейността на въведената електронна система за събиране на пътни такси в периода – реализирани пътни такси в размер на 240 522 176 лв. и повече от 8 млн. лв. събрани  суми от нарушители са в условия на:

- поетапното нормализиране на трафика през 2021 г. в условия на извънредното положение заради пандемията от КОВИД 19;

- значително намален обхват на платената пътна мрежа, за която заплащат пътни такси тежкотоварните превозни средства (от 6 050 км на 3 115 км);

- ниски цени на тол такси за автомагистрали и първи клас пътища (в сравнение с европейските и съседните държави) и нулеви ставки за втори клас пътища.

Въпреки тези обстоятелства, за периода се отчита постепенно увеличаване на приходите, както от пътни такси, така и от контролната дейност.

Анализът показва, че постигнатите приходи от пътни такси, изчислени като средномесечен размер (40 087 029 лв. ) са с 8 млн. повече от средномесечният размер на приходите от пътни такси през 2020 г. (31 563 385 лв.).

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.

За първото полугодие на 2021 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 72 % от заложените за годината.

- Дирекция за национален строителен контрол

През отчетния период 01.01.-30.06.21 г. в ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др. на обща стойност 1 996 001 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 30.06.2021 г. е в размер на 44 % от предвиденото по план.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 953 500 384 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 506 055 341 лв. или  53,07 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                             41 841 104 лв.

- Издръжка    	                                                                                                           420 668 427 лв.

- Капиталови разходи                                                                                               43 545 810 лв.

- Отчет на трансферите

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 14 713 766 лв., разпределени както следва:

- /-/ 487 987 лв. – предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията;

- /-/ 12 865 305 лв. – предоставени средства на общините и на Областните администрации по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;

- /-/ 270 000 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на геозащитни дейности;

- /-/ 250 000 лв. – предоставени средства на общини за благоустройствени дейности;

- /-/ 21 419 лв. – на община Аисаково по изпълнителен лист;

- /+/ 422 015 лв. – възстановени средства от общини по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;

- /-/ 1 241 070 лв. – Сумата представлява  възстановени от общини неизползвани целеви средствав предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ в размер на /+/  61 395 лв. и преведени от Агенцията средства в общ размер на /-/ 1 302 465 лв. на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 910 921 100 | 953 500 384 | 506 055 341 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 3 588 000 | 3 588 000 | 1 196 962 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 2 864 000 | 2 864 000 | 925 969 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 724 000 | 724 000 | 270 993 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 852 309 100 | 894 179 815 | 479 968 302 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 804 435 900 | 862 018 455 | 476 474 981 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 47 873 200 | 32 161 360 | 3 493 321 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 34 367 800 | 33 998 410 | 17 111 445 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 12 061 600 | 11 901 990 | 6 106 941 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 22 306 200 | 22 096 420 | 11 004 504 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 4 317 000 | 7 057 548 | 3 012 945 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 984 000 | 984 000 | 528 950 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 3 333 000 | 6 073 548 | 2 483 995 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 16 339 200 | 14 676 611 | 4 765 687 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 554 105 204 | 506 055 341 | 48 049 863 | 84 922 303 | 84 922 303 | 0 | 469 182 901 | 421 133 038 | 48 049 863 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | -401 618 | 1 196 962 | -1 598 580 | 1 196 962 | 1 196 962 | 0 | -1 598 580 | 0 | -1 598 580 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | -683 262 | 925 969 | -1 609 231 | 925 969 | 925 969 | 0 | -1 609 231 | 0 | -1 609 231 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 281 644 | 270 993 | 10 651 | 270 993 | 270 993 | 0 | 10 651 | 0 | 10 651 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 529 543 222 | 479 968 302 | 49 574 920 | 58 835 264 | 58 835 264 | 0 | 470 707 958 | 421 133 038 | 49 574 920 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 536 734 625 | 476 474 981 | 60 259 644 | 57 828 418 | 57 828 418 | 0 | 478 906 207 | 418 646 563 | 60 259 644 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | -7 191 403 | 3 493 321 | -10 684 724 | 1 006 846 | 1 006 846 | 0 | -8 198 249 | 2 486 475 | -10 684 724 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 17 206 387 | 17 111 445 | 94 942 | 17 111 445 | 17 111 445 | 0 | 94 942 | 0 | 94 942 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 6 106 941 | 6 106 941 | 0 | 6 106 941 | 6 106 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 11 099 446 | 11 004 504 | 94 942 | 11 004 504 | 11 004 504 | 0 | 94 942 | 0 | 94 942 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 3 012 945 | 3 012 945 | 0 | 3 012 945 | 3 012 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 528 950 | 528 950 | 0 | 528 950 | 528 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 483 995 | 2 483 995 | 0 | 2 483 995 | 2 483 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 4 744 268 | 4 765 687 | -21 419 | 4 765 687 | 4 765 687 | 0 | -21 419 | 0 | -21 419 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 910 921 100 | 1 129 593 969 | 554 105 204 |
| Общо финансиране: | 910 921 100 | 1 129 593 969 | 554 105 204 |
| По бюджета на ПРБ | 910 921 100 | 953 500 384 | 506 055 341 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 0 | 176 093 585 | 48 049 863 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: |  |  | 57 812 151 |
| Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 21 302 363 |
| Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 2 809 377 |
| Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 33 599 333 |
| Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 101 078 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  | 13 004 419 | -7 633 288 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.: |  | 177 736 648 | 12 584 766 |
| Seamless Services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov) 890473 по програма „Хоризонт 2020“ | 0 | 193 369 | 10 651 |
| „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ с акроним MARSPLAN – BS II |  | 553 201 | 371 141 |
| Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ | 0 | 176 990 078 | 12 202 974 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  | -14 647 482 | -14 713 766 |

ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

| № по ред | Наименование на акта | Нормативно основание | Мотиви | Наименование на бюджетните програми | Ефект върху бюджета (увеличение/намаление на разходите по програми) | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС №41/2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждане на изборите за народни представители през 2021 г. | 2100.04.02 | 1 387 400 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 2 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | Извършена промяна на основание чл.103 от ЗДБРБ за 2021 г. в увеличение на разходите за ПОС терминали | 2100.02.01 2100.03.02 | 120 817 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 3 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.12, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 408/23.12.2020 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.01.2021 г. | 2100.02.02 | 7 766 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 4 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от Оперативни програми авансово предоставени от бюджета на МРРБ през предходни години | 2100.02.01 | 75 291 020 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 5 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС №38/2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за преодоляване на последиците от бедствия | 2100.02.01 | 1 500 000 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 6 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ и чл.22 ал.4 от ЗДБРБ за 2021 г. | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 7 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ и чл.22 ал.4 от ЗДБРБ за 2021 г. | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2021 г. |  |  | н.п. |
| 8 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Авансово предоставени средства от бюджета на МРРБ по оперативни програми | 2100.02.02 2100.05.00 | -3 205 148 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 9 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 113/2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на МЗ | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -7 565 600 | Намален показател "Укрепване на свлачища" с 1 бр. |
| 10 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Възстановени неусвоени средства от общини | 2100.02.02 | 414 305 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 11 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.12, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 408/23.12.2020 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.03.2021 г. | 2100.02.01 | 6 691 340 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 12 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 1 и ал. 10 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 278 922 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 13 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, геозащитни и водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -12 914 157 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 14 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Получени трансфери от община София и община Камено по сключени споразумения | 2100.02.01 | 461 707 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 15 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.02.02 |  | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 16 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Решение №26/2021 г. на МВС по КАС | 2100.05.00 | 60 000 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 17 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ и чл.22 ал.4 от ЗДБРБ за 2021 г. | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2021 г. |  |  | н.п. |
| 18 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ и чл.22 ал.4 от ЗДБРБ за 2021 г. | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 19 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 | -6 696 385 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 20 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за второ тримесечие на 2021 | 2100.03.02 2100.05.00 | 7 445 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 21 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 177/2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на МЗ | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -6 541 100 | Намален показател "Укрепване на свлачища" с 1 бр. |
| 22 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.12, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 408/23.12.2020 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.04.2021 г. | 2100.02.02 | 46 004 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 23 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС №188/2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. | 2100.04.02 | 1 375 000 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 24 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 192/2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2021 г. | 2100.02.01 | -6 934 900 | Намален показател "Укрепване на свлачища" с 1 бр. |
| 25 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | Възстановяване на неусвоени средства по ПМС №41/2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждане на изборите за народни представители през 2021 г. | 2100.04.02 | -21 852 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 26 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.12, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 408/23.12.2020 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.05.2021 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 964 330 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 27 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, геозащитни, благоустройствени и водоснабдителни дейности и извършена вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | -2 147 630 | Намален показател "Укрепване на свлачища" с 15 бр. |

IV. Преглед на изпълнението на политиките

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - 	изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключи в края на 2016 г. През 2019 г. от страна на Европейската комисия бяха получени писма за приключване на програмите за ТГС България – Сърбия и ТГС България – Турция. Очаква се приключване на програмата за ТГС България – Северна Македония.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- Създадаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

- През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Координиране и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи;

- Разработване, планиране, координиране и подпомагане изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;

- Съдействие за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.00 “Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |  |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Целева стойност 2023* | Отчетено с натрупване към 30.06.2021 г.. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2021 г. |
| Индикатори за полза/ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция) | % | 2,02 |  | 2,04 | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика | % | 90 |  | 80 | НП |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган: |  |  |  |  |  |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти | брой |  | 55 | 22 |  |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари | брой |  | 4 400 856 | 3 730 735 |  |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи | брой |  | 573 | 573 |  |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация | брой |  | 150 | 1241 |  |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, изпълнявана от дирекция "Жилищна политика"**: |  |  |  |  |  |
| Сгради въведени в експлоатация след изпълнение на мерки по НПЕЕМЖС | брой | 2022 |  | 1932 | 10 |
| Подобрена жилищна инфраструктура (за 2022 сгради) | кв.м РЗП | 11 539 238 |  | 10 941 044 | 79 926 |
| Брой жители, облагодетелствани от подобрената инфраструктура | брой | 340 705 |  | 289 189 | 1 844 |
| Очаквана икономия на енергия от обновените жилищни сгради - годишно за 2022 сгради | MWh/годишно | 975 226 |  | 929 000 | 6 700 |
| Очаквано годишно спестяване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – за 2022 сгради | ktCO2/годишно | 319 |  | 315 | 2 |
| Разработване и приемане на Национална жилищна стратегия | бр. целеви програми | 1 |  |  |  |

*Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

**В целевите стойности са заложени всички сгради участващи по НПЕЕМЖС. Съгласно Методическите указания към НПЕЕМЖС общините отговарят за цялостното техническо и финансово администриране на Програмата на своята територия. Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти и координира процеса по изпълнение, като издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината.

2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Модернизирани образователни институции – 205 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 140 574лица;

- Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 227 бр.;

- Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 635 бр. с 6 661 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони –2 935 041,97 кв. м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61хектара;

- Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 370,67 км;

- Обучени служители на бенефициентите – 4184 бр.

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС)

През първото полугодие на 2021 година, програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

От подписаните общо 41 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, от които 3 са прекратени. Останалите 38 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

По втората покана за проектни предложения (ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първа покана) в резултат на проведените пред-договорни процедури и след одобрението на изменението на програмата с Решение за изпълнение C(2015) 5444 от 07.08.2020 г. на Европейската комисия, както и одобрено от СКН изменение на финансовия план на програмата (несъществено изменение, касаещо прехвърляне на 96 668 евро от Приоритетна ос 2 „Младежи“ към Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ и Приоритетна ос 3 „Околна среда“) към 30.06.2021 са сключени 60 договора за субсидия на обща стойност 15 739 737 евро. Към 30.06.2021 г. 25 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни 42 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В резултат на проведените пред-договорни процедури, включително с проекти от списъка с резерви с цел максимално оползотворяване на средствата, по втората покана за подаване на предложения, както и след одобрението от страна на Европейската комисия на изменение на програмата, свързано с прехвърляне на 1 203 833 евро от Приоритетна ос 1 „Околна среда“ към Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, бяха сключени 59 договора за субсидия на обща стойност 15 887 032  евро. Към 30.06.2021 г., по втора покана 24 проекта са приключили успешно своето изпълнение, а един проект е прекратен.

На 13 май 2020 г. беше обявена покана с общ финансов ресурс в размер на 2 855 247 евро за стратегическо проектно предложение в сферата на околната среда с предефинирани бенефициенти Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски университет – Одрин. След  оценка на проектното предложение и извършени пред-договорни процедури беше сключен договор на обща стойност 2 855 246 евро. След подадено искане от страна на проектните партньори и одобрение от СКН на искането, както и на изменения финансов план на програмата (несъществено изменение, касаещо прехвърляне на 279 839 евро от Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ към Приоритетна ос 1 „Околна среда“), към проекта бяха добавени нови дейности, а стойността му беше увеличена на 3 342 273 евро.

Към 30.06.2021 г., общо 66 проекта по първа и втора покана за проектни предложения са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020

В рамките на втората покана са подписани всички 17 договора за субсидия на обща стойност 5 110 607  евро, като към настоящия момент 9 проекта са завършили успешно своето изпълнение.

След одобрение на изменението на програмата с решение С(2020)7882/09.11.2020 г. на Европейската комисия  бяха сключени 8 договора за субсидия от списъка с резервни проекти (6 по ПО 1„Околна среда” и 2 по ПО 2 „Туризъм”) на обща стойност 2 694 841евро, с които ще бъдат постигнати напълно всички индикатори за продукт по програмата.

Към 30.06.2021 г., общо 57 проекта са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

През първата половина на 2021 г. дирекция УТС продължава активно да работи по процеса за програмиране на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027. Очаква се те да бъдат одобрени в средата на 2022 г. Първите покани за набиране на проектни предложения ще бъдат обявени непосредствено след одобрение на програмите, като до края на 2022 г. и началото на 2023 г. се очаква да бъдат сключени и първите договори с бенефициенти.

В края на 2020 година и началото на 2021 бяха одобрени Логиките на интервенциите и по трите ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП програми.

Сходни параметри на Логиките на интервенции за трите програми са:

- Мерки за предоставяне на директна подкрепа на МСП;

- Прилагане на интегриран териториален подход, който се материализира чрез прилагане на Цел на политиката 5 „По-близо до гражданите“;

- Подкрепа на поне един стратегически проект, който да генерира мащабни и видими ползи, както за граждани и юридически търговски лица, така и за институции;

- Търсене на възможности за прилагане на опростени правила за кандидатстване, изпълнение на проекти и разходване на средства.

Предвидени са следните стратегически проекти по трите програми:

-  По програмата между България и Сърбия - подготовка на населението на двете страни в пограничния регион за навременна, адекватна и правилна реакция при бедствия - пожари, земетресения, свлачища, срутища, химически, биологически, радиационни и ядрени аварии.

-  По програмата България-Република Северна Македония - изграждане на ГКПП "Клепало" между Струмяни (Република България) и Берово (Република Северна Македония) и свързаната с това инфраструктура.

- По програмата България-Турция - укрепване на капацитета и оперативно-издирвателни дейности на полицейските управления в граничния район свързани с нелегални мигранти.

С оглед извеждането на ПО 5 „Европа по-близо до гражданите“ като приоритет, в началото на 2021 година започна изготвянето на Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) по трите програми, което е нормативно регулиран в чл. 29 на Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР). В изпълнение на РОР, Управляващия орган (УО) и Националните органи (НО) сформираха Работни група към всяка програма, с широко представителство на местните заинтересовани страни от всяка страна на границата, които имат за цел да подкрепят избрания Изпълнител по подготовката на съответната ТСИМ със специфична експертиза и познания. Към 30.06.2021 година са изработени и съгласувани с работните групи първи версии на Анализ и ТСИМ по трите програмите.

Съгласно изискванията на нормативната уредба по екологична оценка (ЕО) по смисъла на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в средата на месец април 2021 година беше избран Изпълнител за извършване на екологична оценка както на програмите, така и на ТСИМ. През месеците май - юни 2021 г. бяха изпратени уведомления до министъра на околната среда и водите, в изпълнение на чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, съответстващи на всяка програма и ТСИМ.

В процеса на програмиране 2021-2027 по трите програми предстои:

- Съгласуване на всеки програмен документ със съответния НО;

- Съвместна работа с НО за специфициране на дейности и индикатори;

- Приемане на ТСИМ и отразяване на техни компоненти в програмния документ;

- Подготовка на Методологически документ за изпълнение и оценка за всяка програма.

- Постигнати резултати в областта на жилищната политика

Към момента отчетът на показателите за полза/ефект показва, че е налице изпълнение на заложените цели. След завършването на СМР на предвидените сгради целевите стойности ще бъдат изпълнени.

Дирекция „Жилищна политика” координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи; разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции; съдейства за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, който носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура и директорът на дирекция „Жилищна политика“.

4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период няма промени в нормативната уредба.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор.

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол в/у предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

През отчетния период са осигурени в оптимална степен административни и технически условия, експертен капацитет и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- по-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

- продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

- укрепване на междуинституционалното партньорство и разработване на актуализиране стратегически документи в областта на децентрализацията.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието в/у околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е  осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура.

- Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане.

- Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). В периода е подписан договор за мониторинг и поддръжка на системата с фирмата изпълнител – КАПШ .

- Към 30 юни 2021 г. Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол).

- Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

- Броят на реализираните електронни винетки за лекотоварни превозни средства са 2 901 969, от които 187 619 са издадените безплатни винетки на правоимащи лица с увреждания. Следва да отчетем, че в показателите за изпълнение са включени и продадените тол такси за тежкотоварните превозни средства. За ползване на платената пътна мрежа, включена в обхвата на тол таксуването  са реализирани и 986 845 маршрутни карти (предплатена тол такса) и са обработени повече от 240 млн. тол декларации.  Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Намаляване рисковете за здравето на хората;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

- Поддържане на функционална структура и устойчивост на административно-териториални единици, аналитичен преглед и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление, разширяване на  гражданското участие и насърчаване на междуинституционалното сътрудничеството на различните териториални нива на управление;

- Наблюдение на постигнатия напредък и актуализация на стратегическите насоки за развитие на процеса на децентрализация;

- Разработване, прилагане и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на европейските принципи за добро демократично управление на местно ниво, утвърдени в рамките на Съвета на Европа.

2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ | Км. | 107,761 | 16,947 |
| Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 853,63 | 19 853,63 |
| Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3 | Броя | 6 300 000 | 2 901 969 |
| Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 3 |
| Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда1 | бр. | 1 | 0 |
| Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | бр./м | 450 м. | 2 бр. |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 800 | 399 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 30 | 6 |
| Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие (нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност) | (%) | 1,5 | 0,8 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 570 000 | 230 000 |

1 Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване или дължина на участък в линейни метри.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени разрешения за ползване на обекти или дължина на брегоукрепени участъци в линейни метри, които са в процес на изпълнение.

2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Показател „Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3“ – определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа. Тези такси се заплащат от лекотоварните ППС. В бюджета за 2021 г. са включени само винетни  такси, което не отчита в цялост постигнатите резултати в изпълнение на поставените цели, както и ползата/ефекта за обществото. Предвид, че като полза за обществото се очаква финансов ресурс за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в показателя е включена и стойността на продадените винетки;

- Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища;

- Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях;

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено разрешение за ползване или дължината на брегоукрепени участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки, които са в процес на строителство;

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи, в т. ч. на стационарни реперни мрежи;

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура. Във връзка с пандемията от COVID-19 се наблюдава забавяне по отношение на изпълнението на мярката с оглед невъзможността от провеждане на обществени обсъждания и консултации по проектите.

- През периода са отчетени неблагоприятни условия за изпълнение на показателя за полза/ ефект „Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие“, които се дължат на изключително негативното отражение на пандемията от COVID-19 върху бюджетите на общините (като административно-териториални единици - АТЕ) към началото на 2021 г., като загубите от намалените собствени приходи от местни данъци и такси се допълват от извънредни бюджетни разходи за непосредствени мерки за опазване здравето на населението; икономически мерки в подкрепа на местния бизнес (освобождаване от общински такси и наеми) и много други. Очаква се периодът на социално-икономическо възстановяване на общините в условията на все още продължаваща пандемична криза, както и при евентуално нейно засилване да продължи до края на 2021 г., което ще окаже отрицателно влияние върху показателите за финансова самостоятелност и инвестиционна активност на общините. Това може да доведе съответно до по-ниска степен на изпълнение на целевата стойност на използвания показател в сравнение с направената прогноза.

2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

- Целевите стойности на показателя „Брой продадени винетки“ и „Брой продадени маршрутни карти (предплатена тол такса) и тол декларации за тежкотоварни превозни средства“ са отчетени чрез Електронната система за събиране на пътни такси от специализирано звено “Национално тол управление“ към АПИ. Данните се отчитат чрез месечни/тримесечни отчети на НТУ.

3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са проведени редица дейности, свързани с изпълнението на проекта, описани по-подробно в отчета на съответната бюджетна програма.

През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.

През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. Усилията бяха насочени основно към окончателно приключване на последния етап и цялостно завършване на обекта в кв. „Сарафово“, гр. Бургас за предотвратяване на свлачищните процеси и абразионните процеси в участък с дължина около 1500 м, съгласувателни и координационни действия за стартиране на строително-монтажните работи на обект, свързан с укрепване на свлачище и брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево, финансово подпомагане на общини в областта на геозащитната дейност и контрол на изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изработване на проекто-проучвателни разработки и реализиране на геозащитни обекти в общини Плевен, Смолян, Белово и др., както и мониторинг и оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионни процеси за отчетния период е напълно постигната.

- Независимо от пандемията от COVID-19 дейностите по изпълнение на политиката  в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране продължиха да се изпълняват, като беше създадена необходимата организация на административните дейности, от която да не страда ефективността на работния процес при спазване и на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

През периода регулярно и в срок са изпълнявани дейностите, свързани с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и за обекти с национално значение и/или национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини  с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия. Свързаните с осъществяване на финансови трансфери процедури се изпълняват съобразно сключените споразумения и в зависимост от активността на общинските администрации по тяхното изпълнение.

- През отчетния период в значителна степан се изпълняват планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление.

- Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за полугодието, като се отчитат негативните ефекти от наложените ограничения, свързани с въведеното извънредно положение в страната и борбата с пандемията от COVID-19.

Идентифицираните силни страни са свързани с осигуряване на добра координация и организация на дейностите в административен план и мобилизиране на експертния потенциал за постигане на предвидените резултати. Осигурено е и поддържане  на работните междуинституционални контакти и сътрудничеството със съответните органи, организации и в рамките на специализирани работни групи, включително по линия на Съвета на Европа.

Установени са слабости, свързани с техническото осигуряване на комуникацията (видеоконферентни връзки) за ефективно участие във форуми и работни групи, както и със забавяне на някои от предвидените срокове за част от планираните дейности по стартиране, договориране и изпълнение на обществени поръчки, Установените проблеми не са довели до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, свързани с отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ).

4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ) (Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.) са изменени и допълнени разпоредби, свързани с издаване на предварителни съгласия в свлачищни райони. С измененията и допълненията на ЗУТ задължителните документи, посочени в указателни писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството изх. № 03-01-7/21.01.2015 г. и изх. № 03-01-7/24.02.2016 г., в които са описани условията, необходими за издаване на съответния административен акт.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството.

- Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара и влагането им в строежите когато осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол в/у дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти.

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

- Ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

- Да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. ДНСКупражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

- Покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР);

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Подобряване на обслужването;

- Нормативната уредба за строежите - хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия.

- Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

- От започване на дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър през 2001 г. до 30.06.2021 г. са одобрени КККР за 107 051 кв. км, представляващи 96,44 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,767  млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 135 общински центрове и 916 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

За територията на страната има седем съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна, Луковит, София-град, Тетевен и Троян, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 49 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Гурково, Девня, Добрич–град, Долни Дъбник, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Челопеч, Шабла, Шумен, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за изпълнение |  |  |  |
| 1. Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | % | 100 | 100,28 |
| 2. Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация | % | Min.(1) | 0,79 |
| 3. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни | млн. бр. | 2,95 | 2,57 |
| 4. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 1149 | - |
| 5. Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Република България | кв.км | - | - |
| 6. Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти | брой | 1560 | 4960 |
| 7. Създадени експертни работни групи за решаване на въпроси свързани със създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството | брой | 5 | 2 |
| 8. Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз | брой | 5 | 2 |

2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

- Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“

Целева стойност – 100%, представляваща съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК.

- „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“

Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1)

- „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни “ -  Показателят за полза/ефект представлява основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в Закона за геодезията и картографията (ЗГК), за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

- „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – отчита се преизпълнение на годишната целева стойност на индикатора;

- „Създадени експертни работни групи за решаване на въпроси свързани със създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“;

- „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“;

2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации;

- Общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР

2.4 Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период са разработени и приети следните нормативни актове:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. С разработения проект се цели: намаляване на обема на съхраняваните материали на хартиен носител в архив; детайлизиране на правилата за отразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри на два вида трайно предназначение на територията и начина на трайно ползване в тези случаи; прецизиране на изискванията за отразяване на самостоятелни обекти в сграда и в съоръжение на техническата инфраструктура в кадастралната карта и кадастралните регистри; подобряване на точността на кадастралната карта; привеждане на разпоредбите, определящи задължените лица, за чиято сметка се отстраняват грешки в кадастралната карта, в съответствие с разпоредбите в ЗКИР; конкретизиране на източниците на данни за границите на поземлени имоти – водни обекти (язовири, реки и езера), пътища и железопътни линии; прецизиране на правилата, по които се определя видът на етажа; привеждане в съответствие със ЗКИР определението за границата на сграда, ; привеждане на условията и реда, при които се отразяват новите или променени граници на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК, в съответствие с правилата, определени в Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съгласно изменението, обнародвано в ДВ, бр. 64 от 2020 г.; дефиниране на съдържанието на списъка на засегнатите имоти и картата на контактната зона; прецизиране на условията, при които се провежда процедурата по отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия; допълнени са изискванията към плановете, одобрени по реда ЗЕКНРБ (отм.), ЗТСУ (отм.) и § 40, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 36 от 2004 г.), използвани при поддържане на кадастралната карта; намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Удължава се срокът, необходим за  надграждане на информационната система на кадастъра с необходимите ѝ функционалности в съответствие с нормативните промени.

Проектът на наредба е на етап съгласуване и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- През отчетния период влезе в сила Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа (Обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.). С инструкцията се определят редът и техническите изисквания за създаване, приемане, поддържане и обновяване на една от геодезическите мрежи, съставляващи единната геодезическа основа на страната, регламентират се правила, свързани с поддържането на мареографните станции, техният контрол посредством ежегодни нивелачни измервания, както и се регламентират правила за извършването, обработката и анализа на мареографните измервания. С влизането в сила на инструкцията се актуализира нормативната уредба в областта на основни геодезически измервания при съобразяване с добрите световни практики, както и с резолюциите и препоръките на Международната асоциация по геодезия (IAG) и на подкомисията към нея за Европа – EUREF, и се създаде необходима предпоставка за стартиране на процедурата по преизмерване на линиите от Държавната нивелачна мрежа.

3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на политиката – министърът, ресорния заместник-министър, дирекция „Технически правила и норми“, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

V. Преглед на изпълнението на програмите

1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” ГД СППРР допринася за изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие, чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством девет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

Приоритетна ос 9 – „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства. Процесът на програмиране на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 навлезе в същинския си етап. В началото на годината бяха одобрени Логиките на интервенции по трите ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП програми. Очаква се програмите да бъдат одобрени в средата на 2022 г.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

  - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

„Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следните оперативни цели и дейности се изпълнява чрез:

Оперативна цел

Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Проведени са 4 заседания на Регионалните съвети за развитие в регионите за планиране от ниво 2;

- Изготвени са 6 бр. Доклади за ЕО с приложенията към тях на проектите на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране (ИТСРРП) от ниво 2;

- Приет е изготвеният от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) аналитичен доклад с изводи и препоръки по отношение на многостепенното управление и децентрализация в страната;

- Проведена обществена поръчка с предмет „Разработване на последващи оценки на регионалните планове за развитие (РПР) 2014 – 2020 г.“;

- Подготовка и провеждане на четвърто заседание на ТРГ за програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., чрез видеоконферентна връзка и изготвяне на протокол от заседанието;

- Изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г. върху защитените зони в обхвата на МПП на РБ;

- Проведени три онлайн семинара по проект MARSPLAN BS II.

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г., към 30.06.2021 г., са както следва:

- 748 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП 2,965 млрд. лв. или 94 % от бюджета на програмата;

- Сертифицираните разходи са в размер 1 477,48 млн. лв. или 47 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 1 975,9 млн. лв. или 63 % от бюджета на програмата;

- Приключили са 428 проекта по договори за предоставяне на БФП.

Във връзка с бързото разпространение на новия коронавирус (Covid-19), e извършена промяна на ОПРР 2014-2020 г., с цел да се подпомогне здравната система в България да реагира ефективно в създалата се безпрецедентна ситуация, чрез осигуряването на средства за закупуване на необходимите медицински консумативи и оборудване за лечебните заведения. С решение на ЕК от 24.06.2020 г. е одобрено прехвърлянето на 40,4 млн. лв. неусвоен ресурс към бюджета на Приоритетна ос 4 в подкрепа на националните усилия за справяне с коронавируса.

Продължава изпълнението на заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. За да се осигури по-голяма обвързаност и координация на политиката за регионално и пространствено развитие с подпомагането по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове МРРБ предприе стъпки за въвеждане на нови подходи в политиката, чиято основна цел продължава да бъде подпомагането на балансирано териториално развитие, но със засилен фокус върху конкретната специфика на регионите за планиране от ниво 2 и участието на местните общности и гражданското общество в планирането и прилагането на стратегическите документи за регионално развитие. Цели се да се засили ролята на регионалното ниво при планирането и използването на средствата от ЕС и да се осигури максимална публична подкрепа в предприеманите стъпки при осъществяването на интегриран териториален подход на въздействие чрез инвестиции в интегрирани мерки, съобразени със спецификата на регионите и с насърчаване на партньорството между общини, области и региони.

За осъществяването на тази цел и преодоляването на идентифицираните през настоящия програмен период проблемни области, МРРБ продължава изпълнението на дейностите, структурирани в Пътната карта за нови подходи в политиката за регионално развитие. Част от нея са и стъпките за подобряване на ефективността на провеждане на регионалната политика, чрез по-силно обвързване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие с новата оперативна програма за регионално развитие и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.

Изготвени са  проекти на стратегическите документи на регионално ниво - интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региони за планиране (ИТСРРП) от ниво 2, които са преминали през процедура на обществено обсъждане и предстои одобряването им от регионалните съвети за развитие (РСР). Тези документи ще бъдат в основата за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на регионално ниво. Сключен е договор с изпълнител за извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на ИТСР. След финализиране на екологичната оценка ИТСР ще бъдат внесени за разглеждане и одобряване от Регионалните съвети за развитие (РСР) и от Министерския съвет.

В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане е сформираха новите регионални съвети за развитие РСР в шестте региона за планиране от ниво 2. Бяха проведени първите заседания на РСР, на които съгласно разпоредбите на ППЗРР бяха избрани председател и заместник-председател на РСР.

Подготвят се регионални семинари за инвестиции в социални жилища по международен проект с ОН-Хабитат. За отчетния период е приет изготвеният от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) аналитичен доклад с изводи и препоръки по отношения на многостепенното управление и децентрализацията в страната.

На 21.04.2021 г. беше проведен онлайн семинар за изграждане на административен капацитет (Peer-2-Peer Workshop ), в който взеха участие членове на работна група, свързана с изпълнението на проекта. Основните теми на семинара се фокусираха върху три области: поуки от опита за изграждане на административен капацитет в рамките на пилотния проект; установяване и оптимизиране на връзката между УО и бенефициента; разширяване на изграждането на административен капацитет в европейските държави-членки. Дейностите по проекта ще продължат до края на 2021 г.

На основание Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше сформирана Тематичната работна група за разработване на Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. и за отчетения период се проведе нейното четвърто заседание.

Разработена е нова версия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ПРР е фокусирана върху териториалната цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, но тъй като интервенциите в рамките на тази цел могат да включват мерки, адресиращи всички останали цели на политиката, програмата ще допринесе и за тяхното осъществяване, особено по отношение на предвидените мерки, свързани с индустриалните зони, енергийната ефективност и устойчивата мобилност, инфраструктурата за секторните политики, свързани с цел на политиката 4 и т.н. В съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060 (Регламента с общоприложими разпоредби), ПРР ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. Програмата ще включва три специфични приоритета - за интегрирано градско развитие, за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2 и приоритет за справедлив енергиен преход, предвиден за финансиране по Фонда за справедлив преход. Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни и обезпечи прилагането на новия териториален подход.

В изпълнение на чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., на 9 април 2021 г. е проведено обществено обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027 г. Обсъждането е проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време, като също така е излъчено и на живо в YouTube профила на ОПРР. В допълнение, на основание чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., на 17 март проектът на ПРР 2021-2027 г. е качен за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu. Коментари и становища по публикувания проект на програмата се представяха до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.

С оглед изпълнение на заложеното в Плана за оценка на ОПРР и ефективно провеждане на преговорите с Европейската комисия по одобряване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., през отчетния период продължи изпълнението на договора за извършване на екологична оценка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Издадено е Становище по екологична оценка №2-2/2021 г., с което Министърът на околната среда и водите съгласува проекта на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (от месец септември 2020 г.), когато е стартирал процеса по нейното изготвяне. Предстои внасяне на окончателен екологичен и технически доклад и финализиране изпълнението на договора.

През отчетния период с решение C(2021) 2778 на Европейската комисия беше одобрена версия 8.0 на ОПРР 2014-2020 г. с добавена тематична цел за REACT-EU със съответен инвестиционен приоритет и обособяването на нова приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването и финансов ресурс в размер на 129 271 260 лв. В резултат от увеличеният ресурс по програмата и включването на новата тематична цел и новия приоритет, са нанесени съответни изменения във финансовите таблици, които отразяват промените в процентното разпределение на финансовите средства по ОПРР 2014-2020 г. по тематични цели и приоритетни оси.

Промяната в ОПРР 2014-2020 г. е във връзка с Решение № 892 от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 573 от 2020 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014-2020 г. на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). С допълнителният ресурс по ОПРР в рамките на новия приоритет ще се финансират дейности, свързани с обособяване на изолирани структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19, както и осигуряване на необходимото медицинско и болнично оборудване за тях, повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицината.

В рамките на отчетния период продължи изпълнението и на договор № РД-02-19-183/ 23.10.2020 г. с предмет „Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Изготвени и предоставени за преглед и коментари от УО са тематичните доклади за оценка на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на специфичните цели по инвестиционните приоритети по всеки приоритет; оценка на социално-икономическата среда и актуалността на методологията за определяне на индикаторите на ОПРР 2014-2020 г.; оценка на устойчивото градско развитие, както и първият тригодишен екологичен доклад по ОПРР 2014-2020 г. за периода 2015-2018 г.

Обективните показатели за постигнатия напредък по Програмите за териториално сътрудничество 2014-2020 с натрупване за целия период:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 98 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 23 055 101 евро (45 091 858 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  1 837 993 евро (3 594 802 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 101 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 18 299 031 евро (35 789 794 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 2 661 258 евро (5 204 968 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020 - Подписани са общо 73 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 14 005 731 евро (27 392 829 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 1 370 473 евро (2 680 412 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2021 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 27 122 429лв.;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2021 г. са извършени плащания по сключените договори за национално съфинансиране в размер на 12 692 540,93 лв.;

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2021 г. са извършени плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 964 557,62 лв.;

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2021 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране са в размер на 3 512 575 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2021 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране в размер на  1 651 427,24 лв.;

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Към 30.06.2021 г.  са извършени плащания към българските партньори в одобрените проекти в размер на 143 345,33 лв.;

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2021 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 888 779,62 лв.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;

- Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

- 1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 30.06.2021 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2021 г. |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 1) | лица | 118 794 | 91 369 | 22 134 |
| Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура | лица | 10 607 | 6 315 | 511 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 1 979 | 1 588 | 17 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | kWh/година | 17 636 242,00 | 21 271 206,92 | 1 306 135 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) | тонове CO2 екв. | 12 623,00 | 11 748,46 | 472,88 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) | тонове CO2 екв. | 2 972,87 | 190 | 0 |
| Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт | километри | 437 | 33,77 | 3,01 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 23 | 10,61 | 0 |
| Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри | 4 045 455,00 | 2 935 041,97 | 446 470,76 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | квадратни метри | 21 819,00 | 0 | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) | квадратни метри | 94 911 | 14 235,73 | 9 415,67 |
| Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 632 | 232 | 0 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 13 843 | 11 582 | 8 904 |
| Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура | лица | 2 523 | 9 247 | 8 910 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) | домакинства | 6 827 | 5 073 | 502 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) | kWh/ година | 64 285 438,00 | 62 953 830,48 | 5 986 591,10 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | тонове CO2 екв | 37 912 | 32 081,56 | 3 901,37 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) | лица | 132 986 | 49 205 | 3 174 |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) | лица | 8 640 | 5 021 | 242 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 7 245 677 | 0 | 0 |
| Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ | обекти | 232 | 0 | 0 |
| Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | брой | 400 | 279 | 127 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) | лица | 6093 | 6 113 | 1 360 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 214 | 106 | 29 |
| Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | Посещения /година | 482 034 | 0 | 0 |
| Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение | брой | 18 | 0 | 0 |
| Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | км | 642 | 370,67 | 42,54 |
| Обучени служители на бенефициентите | брой | 4000 | 4184 | 0 |
| Проведени информационни кампании и дейности за публичност | брой | 60 | 118 | 0 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |
| Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой | 2 | НП | 8 |
| Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брой | 12 | НП | 9 |

Забележка: Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са изготвени общо 8 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

  - Изготвени са 6 бр. Доклади за ЕО с приложенията към тях на проектите на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране (ИТСРРП) от ниво 2;

  - Изготвен и приет 1 бр. аналитичен доклад с изводи и препоръки по отношение на многостепенното управление и децентрализация в страната от ОИСР;

  - Изготвен 1 бр. Доклад за оценка степента на въздействие на проекта на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г. върху защитените зони в обхвата на МПП на РБ.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броя на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са проведени 9 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 (присъствени и неприсъствени), както следва:

- 4 заседания на Регионалните съвети за развитие в регионите за планиране от ниво 2;

- Проведено едно заседание на ТРГ за подготовка на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.;

- Проведени 3 онлайн семинара по проект MARSPLAN BS II;

- Проведена 1 бр. обществена консултация на проекта на ПРР 2021-2127 г.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1 и ПО3) – 140 574 лица.

Показател: Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение.

- Постигнатите резултати във връзка с представителите от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура (ПО 1 и ПО3) – 11 336 лица.

Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

- Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1 и ПО2) – 84225037,4 kWh/година.

Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (ПО 1 и ПО2) - 43 830,02 тонове CO2 екв.

Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1 и ПО2) - 6 661 бр.

Показател: Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

- Постигнатите резултати във връзка с дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 33,77 км.

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 2 935 041,97м2.

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

- Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 10,61 хектари.

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.

- Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 232 бр.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 218 бр.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 6 113 лица.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.

- Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 370,67км.

Показател: Обучени служители на бенефициентите-отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.

- Постигнатите резултати във връзка с обучени служители на бенефициентите – 4 184 лица.

1.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 864 000 | 2 864 000 | 925 969 |
|  | Персонал | 1 804 000 | 1 804 000 | 865 132 |
|  | Издръжка | 1 060 000 | 1 060 000 | 60 837 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 864 000 | 2 864 000 | 925 969 |
|  | Персонал | 1 804 000 | 1 804 000 | 865 132 |
|  | Издръжка | 1 060 000 | 1 060 000 | 60 837 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 13 557 620 | -1 609 231 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 5 652 916 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  | 13 004 419 | -7 633 288 |
|  | Други международни програми - Marsplan |  | 553 201 | 371 141 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 13 557 620 | -1 609 231 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 864 000 | 2 864 000 | 925 969 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 864 000 | 16 421 620 | -683 262 |
|  | Численост на щатния персонал | 203 | 203 | 187 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Обща финансова информация:

- 15 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 23 са сключените договори на обща стойност  56,2 млн. лв., което представлява 2 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 112,4 млн. лв., или 4 % от бюджета на програмата;

- Сертифицирани са разходи в размер на 259,6 млн. лв. или 8,3  % от бюджета на програмата;

- Приключили са 53 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 166 109 685,13 лв., съответно:

- 17 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 15 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 4 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

- 13 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

- 2 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

- 2 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси и по източници на финансиране:

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2021 г. | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 237 000 421,19 | 39 979 104,28 | 7 055 136,05 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 30 284 710,62 | 8 401 490,76 | 1 482 616,02 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 33 446 777,97 | 6 354 226,11 | 1 121 334,02 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 43 470 425,96 | 14 354 232,17 | 2 533 099,80 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 15 572 152,27 | 3 164 182,60 | 558 385,17 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 66 016 998,70 | 440 314,18 | 77 702,50 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 58 421 931,18 | 19 306 162,88 | 3 406 969,92 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 9 585 564,02 | 3 564 119,05 | 628 962,19 |
| Приоритетна ос 9 | Подкрепа за здравната система за справяне с кризи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. |  | 493 798 981,91 | 95 563 832,03 | 16 864 205,67 |

За периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са регистрирани 136 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 131 нередности, по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 13 563 864, 71, лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 69 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

От началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 24 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

В периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.- бяха подадени 15 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са сключени 20 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 52 млн. лв.

В рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ се включват четири процедури за предоставяне на БФП, като подкрепата е насочена към държавни и общински училища от национално и регионално значение, както и висши училища. През отчетния период по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ бяха сключени  2 договора за предоставяне на БФП с Министерство на културата за обновяване и модернизация на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино и с Министерство на младежта и спорта за ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за Спортно училище „Юрий Гагарин”, гр. Бургас на обща стойност на предоставената БФП - 1,5 млн. лв.

През отчетния период в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ беше сключен 1 договор с МОН, на стойност 2,5 млн. лв. за доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в Република България.

През отчетния период в рамките на Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ беше обявена нова процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ с конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването и общ бюджет от 129 271 258,60 лева - допълнителен ресурс 100% ЕФРР по линия на новия инструмент на ЕС – REACT-EU, като средствата са допълнени към бюджета на ОПРР 2014-2020 г. Основна цел на процедурата е укрепване капацитета на здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите. Краен срок за кандидатстване на конкретния бенефициент - Министерство на здравеопазването - 29 юли 2021 г.

В рамките на ОПРР финансовите инструменти се прилагат по две приоритетни оси (ПО): ПО 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" и ПО 6 "Регионален туризъм“. Финансовите инструменти се управляват от ФМФИБ по силата на подписано през ноември 2016 г. споразумение между МРРБ като УО на ОПРР 2014-2020 за управление на 369 746 721 лв. от ОПРР 2014-2020 г., предназначени за ФИ. Прилагането на ФИ се базира на териториален подход, чрез избор на три финансови посредника: за София, за Северна и за Южна България. Оперативните споразумения с финансовите посредници са сключени през септември 2018 г. Освен предоставения финансов ресурс от ОПРР, избраните три Фонда за градско развитие (ФГР) поемат ангажимент да осигурят минимум 41% съфинансиране със собствени средства в общото финансиране на портфейлно ниво, включително най-малко 10% от общото финансиране, предоставено по всеки инвестиционен проект.

Към 30 юни 2021 г. по ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са сключени 55 договора за кредит, а по ПО6 „Туризъм и културно наследство“ - 18. В процес на разглеждане са още 46 проектни идеи по ПО1 и 20 по ПО6. По ПО1 основният интерес е към проекти за културна инфраструктура с общо 40 подкрепени с комбинирано финансиране от БФП и кредитен ресурс проекта на територията на допустимите градове. Съществен интерес има и към инвестициите в зони с потенциал за икономическо развитие с 11 подкрепени чрез кредитен ресурс инвестиции и 14 в процес на разглеждане от страна на Фондовете за градско развитие. В хода на изпълнение на ФИ по ОПРР 2014-2020 нарасна и интересът към проекти за градска среда и спортна инфраструктура със сключени 15 договора за кредит и 6 проекта в процес на разглеждане. Въпреки че подкрепата за енергийна ефективност в студентски общежития дава възможност за комбинация на ФИ с БФП, подкрепените проекти са само два. Подкрепата за енергийна ефективност при еднофамилни жилищни сгради все още се структурира от страна на ФГР Север, а ФГР София и ФГР Юг не докладват за одобрени кредити към собственици на еднофамилни жилищни сгради.

През м. юни 2021 г. УО на ОПРР официално оповести изчерпването на БФП по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, а ФМФИБ и ФГР докладваха липса на интерес от страна на крайните получатели да реализират проекти изцяло с кредитен ресурс от програмата. Междувременно през м. март 2021 г. бяха въведени безпрецедентни мерки за ограничение разпространението на пандемията от COVID-19, които допълнително ограничиха инвестиционната активност както на публични, така и на частни крайни получатели. УО на ОПРР и ФМФИБ влязоха в преговори за потвърждаване на проектното портфолио на финансовите посредници с оглед разглеждане на възможността за прехвърляне на неинвестиран кредитен ресурс по Оперативните споразумения към безвъзмездна финансова помощ за реализация на включени в портфолиата проекти. В резултат на потвърждение с потенциалните кандидати ФГР и въпреки даденото принципно съгласие на УО на ОПРР за гъвкавост при определяне на % на БФП и ФИ, очакванията на ФМФИБ са фондовете да успеят да договорят 16,7 млн. лв. с крайни получатели (само част ОПРР), за което е необходимо допълващо БФП в размер на 28,9 млн. лв. Така от общо 69,8 млн. лв. неангажиран ресурс по Оперативните споразумения с ФГР София, ФГР Юг и ФГР Север по ПО 6, финансовите посредници считат, че ще могат да предоставят подкрепа в размер на 45,6 млн. лв. и предлагат да се разгледа възможността остатъкът от 24,2 млн. лв. да бъде прехвърлен към кредитно финансиране чрез ФИ по ПО1. В таблицата по-долу да представени детайлни изчисления и конкретното предложение на ФМФИБ за прехвърляне на ресурс:

| Индикативни портфейли към 07.07.2021 | ФГР-София | ФГР-Юг | ФГР-Север | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неангажиран заемен лимит | 7 620 652 | 30 442 513 | 31 765 581 | 69 828 746 |
| Пайплайн (ФИ ОПРР) | 236 000 | 10 369 699 | 6 091 750 | 16 697 449 |
| Прогноза за необходимо БФП | 910 000 | 17 575 761 | 10 415 000 | 28 900 761 |
| Общо БФП и ФИ по ПО6 | 1 146 000 | 27 945 460 | 16 506 750 | 45 598 210 |
| Потенциално реалокиране към ФИ по ПО1 | 6 474 652* | 2 497 053 | 15 258 831 | 24 230 536 |

При прилагането на ФИ оказват влияне редица фактори. Основните сред тях са: закъсненията при структуриране на инструментите; пандемията с COVID19; конкурирането на ФИ с финансиране с безвъзмездни средства; използване на възможността при някои операции за комбиниране на ФИ с БФП до 85%; липсата на проектна готовност; значителна административна тежест, включително специфични изисквания при подготовката на проектите за културно-историческа инфраструктура по ПО6, които водят до значителна административна тежест; липсата на опит от страна на крайните получатели; и ниска атрактивност на ФИ в рамките на ОПРР в сравнение с аналогични продукти на международни финансови институции и други традиционни кредитори на общинско ниво.

В таблицата по-долу е представен общо напредъкът по изпълнението по отделни ФГР и по отделни Приоритетни оси (ресурс ОПРР) към 30 юни 2021 г.:

| Приоритетна ос 1 | Средства ОПРР - Финансов инструмент |
| --- | --- |
| ФГР СЕВЕР |  |
| Ресурс по Оперативно споразумение | 82 200 000,00 лв. |
| Обем на портфейл със зрели проекти | 85 485 913,08 лв. |
| Бр. одобрени проекти | 31 |
| Одобрено финансиране за крайни получатели | 55 183 793,08 лв. |
| Бр. сключени договори за финансиране | 19 |
| Средства, договорени с крайни получатели | 24 001 807,53 лв. |
| Средства, разплатени към крайни получатели | 17 469 708,47 лв. |
| % Портфейл със зрели проекти | 104,00% |
| % Oдобрено финансиране | 67,13% |
| % Договорени с крайни получатели | 29,20% |
| % Разплатени с крайни получатели | 21,25% |
| ФГР ЮГ |  |
| Ресурс по Оперативно споразумение | 82 200 000,00 лв. |
| Обем на портфейл със зрели проекти | 124 042 593,00 лв. |
| Бр. одобрени проекти | 33 |
| Одобрено финансиране за крайни получатели | 83 504 419,00 лв. |
| Бр. сключени договори за финансиране | 30 |
| Средства, договорени с крайни получатели | 46 463 346,46 лв. |
| Средства, разплатени към крайни получатели | 19 823 295,16 лв. |
| % Портфейл със зрели проекти | 150,90% |
| % Oдобрено финансиране | 101,59% |
| % Договорени с крайни получатели | 56,52% |
| % Разплатени с крайни получатели | 24,12% |
| ФГР СОФИЯ |  |
| Ресурс по Оперативно споразумение | 70 500 000,00 лв. |
| Обем на портфейл със зрели проекти | 45 299 759,94 лв. |
| Бр. одобрени проекти | 11 |
| Одобрено финансиране за крайни получатели | 20 862 463,04 лв. |
| Бр. сключени договори за финансиране | 6 |
| Средства, договорени с крайни получатели | 13 876 535,00 лв. |
| Средства, разплатени към крайни получатели | 8 404 265,88 лв. |
| % Портфейл със зрели проекти | 64,25% |
| % Oдобрено финансиране | 29,59% |
| % Договорени с крайни получатели | 19,68% |
| % Разплатени с крайни получатели | 11,92% |
| Общо зрели проекти с предстоящо одобрение по ПО1 | 254 828 266,02 лв. |
| Общо одобрени по Приоритетна ос 1 | 159 550 675,12 |
| Общо договорени за Приоритетна ос 1 | 84 341 688,99 |
| Общ разплатени за Приоритетна ос 1 | 45 697 269,51 |
| Общо % зрели проекти по ПО1 | 108,48% |
| Общо % Одобрени по ПО1 от ресурса по ОС | 67,92% |
| Общо % Договорени с крайни получатели по ПО1 от ресурса по ОС | 35,91% |
| Общо % Разплатени с крайни получатели по ПО1 от ресурса по ОС | 19,45% |
| Приоритетна ос 6 |  |
| ФГР СЕВЕР |  |
| Ресурс по Оперативно споразумение | 36 000 000,00 лв. |
| Обем на портфейл със зрели проекти | 4 235 599,00 лв. |
| Бр. одобрени проекти | 6 |
| Одобрено финансиране за крайни получатели | 4 235 599,00 лв. |
| Бр. сключени договори за финансиране | 6 |
| Средства, договорени с крайни получатели | 4 234 419,00 лв. |
| Средства, разплатени към крайни получатели | 86 186,07 лв. |
| % Портфейл със зрели проекти | 11,77% |
| % Oдобрено финансиране | 11,77% |
| % Договорени с крайни получатели | 11,76% |
| % Разплатени с крайни получатели | 0,24% |
| ФГР ЮГ |  |
| Ресурс по Оперативно споразумение | 40 600 000,00 лв. |
| Обем на портфейл със зрели проекти | 20 527 187,13 лв. |
| Бр. одобрени проекти | 10 |
| Одобрено финансиране за крайни получатели | 10 157 487,00 лв. |
| Бр. сключени договори за финансиране | 10 |
| Средства, договорени с крайни получатели | 10 157 487,00 лв. |
| Средства, разплатени към крайни получатели | 1 265 293,62 лв. |
| % Портфейл със зрели проекти | 50,56% |
| % Oдобрено финансиране | 25,02% |
| % Договорени с крайни получатели | 25,02% |
| % Разплатени с крайни получатели | 3,12% |
| ФГР СОФИЯ |  |
| Ресурс по Оперативно споразумение | 8 700 000,00 лв. |
| Обем на портфейл със зрели проекти | 1 315 348,00 лв. |
| Бр. одобрени проекти | 1 |
| Одобрено финансиране за крайни получатели | 1 079 348,00 лв. |
| Бр. сключени договори за финансиране | 2 |
| Средства, договорени с крайни получатели | 1 079 348,00 лв. |
| Средства, разплатени към крайни получатели | 0,00 лв. |
| % Портфейл със зрели проекти | 15,12% |
| % Oдобрено финансиране | 12,41% |
| % Договорени с крайни получатели | 12,41% |
| % Разплатени с крайни получатели | 0,00% |
| Общо зрели проекти с предстоящо одобрение по ПО6 | 26 078 134,13 лв. |
| Общо одобрени по Приоритетна ос 6 | 15 472 434,00 лв. |
| Общо договорени за Приоритетна ос 6 | 15 471 254,00 лв. |
| Общ разплатени за Приоритетна ос 6 | 1 351 479,69 лв. |
| Общо % зрели проекти по ПО6 | 30,57% |
| Общо % Одобрени по ПО6 от ресурса по ОС | 18,14% |
| Общо % Договорени с крайни получатели по ПО6 от ресурса по ОС | 18,14% |
| Общо % Разплатени с крайни получатели по ПО6 от ресурса по ОС | 1,58% |

С оглед на отчетения напредък на 29 юни 2021 г., ФМФИБ е заявил следващ (втори) транш (искане за плащане) от средствата, определени за подкрепа, чрез финансови инструменти от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В ОПРР 2014-2020 г. са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта.

В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Обекта е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. Изпълнени са дейностите по "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. На 29.01.2019 г. е подписан договор за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев" 18.01.2021 г. е подписан договор за с изпълнител „ВДХ“ АД. Съгласно офертата, срокът за изпълнение на СМР е 730 дни или 24 месеца. Предстои откриване на строителната площадка през на 10 април 2021 г.

На 12.02.2021 г. е подписан Анекс № 2 към АДБФП за удължаване срока на договора до 21.11.2023 г, както и се променя бюджета на проекта на база на сключените договори по всички дейности.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големия проект.

Подписани са договори за доставка на общо 358 бр. линейки. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се въвеждат в експлоатация. До месец юни 2021 г. са доставени общо 310 бр. линейки. Сключени са договори за изпълнение на СМР дейностите за 67 обекта от 235 обекта. Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане – сключени общо 4 договора за доставка.

Министерство на здравеопазването е представило график за изпълнение на проекта, след което ще бъде поискано удължаване на срока на договора до декември 2023.

1.4.2. „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“

- Проект: „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II от 25 юни 2019 г. между Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Общата стойност на проект MARSPLAN-BS ІІ е 1 249 677 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 332 213 евро (649 752 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS ІІ се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи и от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

  - Да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морско пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн;

  - Да подкрепи изграждането на капацитет на компетентните органи в България и Румъния за изпълнението на МПП;

  - Да подпомогне разработването на националните морски пространствени планове на двете европейски страни, чрез унифицирани ГИС бази данни;

  - Да съгласува проектите на морските пространствени планове от гледна точка на въздействието им върху морската околна среда с останалите черноморски страни;

  - Да организира международни изяви, срещи, публикации и разпространение на дейностите по проекта.

- Срок на изпълнение: общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 01.07.2019 г. до 30.06.2021 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-2021 г. – 30.06.2021г.

- Проведени 3 онлайн тематични семинара от партньорите по проекта;

  - „Брегова защита срещу ерозионни процеси“ – 11.02.2021г.

  - „Екологична защита на бреговата зона и мерки срещу нефтени разливи“ – 10.03.2021г.

  - „Перспективи за развитие на аквакултурите“ – 22.06.2021г.

- Изготвен доклад за концепцията „мултифункционално използване на морското пространствено планиране“ – януари 2021 г.

- Участие с презентация, представяща проекта в уебинар, организиран от Световната банка на тема „Доклад за насърчаване на развитието на синя икономика в България“ – 29.03.2021г.

- Регулярно актуализиран уеб сайт на проекта, създадена страница на проекта във Фейсбук, публикации в различни сайтове и вестник „24 часа“

1.4.3. Фонд „Солидарност”

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” на Европейския съюз (ФСЕС) за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от ФСЕС, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

- По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по ФСЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.  Предстои получаване на решение за приключване на помощта от ФСЕС.

- По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над 3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по ФСЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.  Предстои получаване на решение за приключване на помощта от ФСЕС.

- По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720,13 лв. - изцяло финансиране по ФСЕС. На 5 февруари 2020 г. на Европейската комисия беше възстановена от 237 529,39 евро. С писмо от 16.06.2020 г. Европейската комисия уведоми Република България за приключване на Заявление 2015BG16SPO001.

- По четвърто заявление - 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г., са сключени два договора – с община Бургас и с община Камено на обща стойност 4 309 140,33 лв. Всички дейности са приключили като на 05.11.2020 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 988 246,85 лв. - изцяло финансиране по ФСЕС.

- С влязлото в сила на 01.04.2020 г. изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета чрез Регламент (ЕС) 2020/461 на Европейския парламент и на Съвета се предостави възможност от страна на Европейската комисия за мобилизиране на ФСЕС за предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве. Извършеният анализ въз основа на събраната информация за допустимите разходи за спешно реагиране показа, че не се покриват изискванията на ЕК за мобилизиране на ФСЕС във връзка с тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

1.4.4. Анализ на програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

I. Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата: Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

Обявени са общо три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени  172 договора за субсидия на обща стойност 275 025 271 евро. Към настоящия момент в изпълнение са 59 проекта на обща стойност от 183 747 442,00 евро, като  110  проекта на обща стойност от  89 297 476,45  евро приключиха успешно своето изпълнение. Усвоените средства към 30.06.2021г. на ниво програма са 51%.

Финансов напредък:

Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на   919 720 лв.

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро;

Основни цели на програмата: Програмата функционира чрез пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

По първата покана за набиране на проектни предложения се изпълнява един стратегически проект за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 802 558 евро

По втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 63 проекта на обща стойност 60 442 097,63 евро, от които 6 финализираха успешно своето изпълнение през 2019 г., а още 45 през 2020 г.

По третата покана е финансиран проект за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 12 493 127,14  евро.

По четвъртата покана е финансиран стратегически проект за съвместна координация и отговор на риск от наводнения в трансграничния регион с  общ бюджет 4 482 557,86  евро.

По петата покана в рамките на приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ директни бенефициенти са МСП. От подадените 55 проектни предложения, 36 са предложени за финансиране.  Общият бюджет на проектите предложени за финансиране възлиза на 18 907 430,95  евро, от които БФП е в размер на 11 524 701,45 евро. Договорите за финансиране на проектните бюджети са подписани и са в изпълнение.

По шеста покана за индиректна подкрепа на МСП са подадени 34 проектни предложения, от които 25 са предложени за финансиране, а допълнително  са включени още 6 проекта от резервен списък. Общата стойност на финансираните проекти възлиза на 16 078 180,76  евро. Проектите са в процес на изпълнение.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  172 277 лв.

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата: 34 102 256 евро

Основни цели на програмата: Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

От подписаните общо 41 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, от които 3 са прекратени. Останалите 38 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

По втора покана за проектни предложения (ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първа покана) в резултат на проведените пред-договорни процедури и след одобрението на изменението на програмата с Решение за изпълнение C(2015) 5444 от 07.08.2020 г. на Европейската комисия, както и одобрено СКН изменение на финансовия план на програмата (несъществено изменение, касаещо прехвърляне на 96 668 евро от Приоритетна ос 2 „Младежи“ към Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ и Приоритетна ос 3 „Околна среда“) към 30.06.2021 са сключени 60 договора за субсидия на обща стойност 15 739 737 евро. Към 30.06.2021 г., по втора покана 25 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Финансов напредък

През отчетния период по програмата са сертифицирани разходи и са извършени плащания в размер на 2 306 144 евро (4 510 426лв.);

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата: 29 642 896 евро

Основни цели на програмата: Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни 42 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В резултат на проведените пред-договорни процедури, включително с проекти от списъка с резерви с цел максимално оползотворяване на средствата, по втората покана за подаване на предложения, както и след одобрението от страна на Европейската комисия на изменение на програмата, свързано с прехвърляне на 1 203 833 евро от Приоритетна ос 1 „Околна среда“ към Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, бяха сключени 59 договора за субсидия на обща стойност 15 887 032 евро. Към 30.06.2021 г., по втора покана 24 проекта са приключили успешно своето изпълнение, а един проект е прекратен.

На 13 май 2020 г. беше обявена покана с общ финансов ресурс в размер на 2 855 247 евро за стратегическо проектно предложение в сферата на околната среда с предефинирани бенефициенти Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски университет – Одрин. След  оценка на проектното предложение и извършени пред-договорни процедури беше сключен договор на обща стойност 2 855 246 евро. След подадено искане от страна на проектните партньори и одобрение от СКН на искането, както и на изменения финансов план на програмата (несъществено изменение, касаещо прехвърляне на 279 839 евро от Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ към Приоритетна ос 1 „Околна среда“), към проекта бяха добавени нови дейности, а стойността му беше увеличена на 3 342 273 евро.

Към 30.06.2021 г., общо 66 проекта по първа и втора покана за проектни предложения са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Финансов напредък :

През отчетния период по програмата са сертифицирани разходи и са извършени плащания в размер на 2 811 812 евро (5 499 426лв.).

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП между България  и Република Северна Македония

Общ бюджет на програмата: 19 461 690 евро

Основни цели на програмата: Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички 48 договора приключиха успешно своето изпълнение.

В рамките на втората покана са получени общо 162 проектни предложения. Съвместният комитет за наблюдение по програмата одобри за финансиране 17 проекта на обща стойност 5 500 824 евро.

След проведени  пред-договорни процедури с одобрените за финансиране проекти в периода март – април 2019,  Съвместния комитет за наблюдение с решение от 29.05.2019 г. одобри 17 проекта за сключване на договори за субсидия на обща стойност 5 110 607 евро.

Към 30.06.2021 г. всички 17 договора за субсидия на обща стойност 5 110 607  евро са сключени, като 9 проекта са завършили успешно своето изпълнение.

С решение на СКН (с писмена процедура № 36/ 02.06.2020 г.) е одобрен доклада от проведени пред-договорните процедури с  8 проекта от списъка с резерви.

След одобрение на изменението на програмата с решение С(2020)7882/09.11.2020 г. на ЕК бяха сключени 8 договора за субсидия (6 по ПО 1„Околна среда” и 2 по ПО 2 „Туризъм”) на обща стойност 2 694 841 евро, с които ще бъдат постигнати напълно всички индикатори за продукт по програмата.

Към 30.06.2021 г., общо 57 проекта са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Финансов напредък

През отчетния период по програмата са сертифицирани разходи и са извършени плащания в размер на 1 596 657 евро (3 122 790лв.).

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро

Основни цели на програмата: Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Програмата има четири приоритета: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“, „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“, „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“, „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

По първата  покана за набиране на проектни предложения са одобрени 23 проекта за финансиране с общ бюджет 3,8 млн. евро, с участието на 20 български партньора. До 30.06.2021 г. са сключени 19 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  593 806,69 лв.  Проектите са с продължителност между 24 и 30 месеца, повечето са приключили изпълнението на дейностите през 2020/2021 г., а един проект ще приключи през 2022 г.

По Втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени 31 проекта. В 17 от одобрените проекти участват 20 партньора от България с общ бюджет 4 090 139,94 евро. До момента са сключени 16 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 541 685,79 лв.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на   102 404 лв.

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата: 39 727  652 евро

Основни цели на програмата: Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

В първата покана за проектни предложения са одобрени 43 проекта с бюджет на обща стойност около 32,540 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро, като един от партньорите - Русенски университет "Ангел Кънчев" е наблюдател (без бюджет). Към момента са сключени 57 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 434 955 лева. Изпълнението на дейностите по повечето проекти приключи през 2019 или 2020 г., а по пет проекта ще приключи през тази година.

Финансов напредък:

През отчетния период не са извършени плащания по договори за национално съфинансиране.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро

Основни цели на програмата: Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет 8 260 240 евро, включително приоритетните координатори по Дунавската стратегия в първата покана за координаторите (EUSDR PAC 1st Call).  Сключени са 62 договора за национално съфинансиране на стойност 2 382 833,66 лв. Проектите са приключили през 2019 г.

По Втора покана Комитетът за наблюдение (КН) одобри 22 проектни предложения, от които 14 предложения с участие на 17 български партньори с общ бюджет на българските партньори 2,1 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 613 919,90 лв. Проектите са с продължителност от 30 / 36 месеца, като изпълнението им приключва до края на 2021 г.

По поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програмата са одобрени за финансиране 19 предложения, с участието на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори. Подписани са 9 договора за национално съфинансиране на обща стойност 40 165.88 лв., които са приключили изпълнението си през 2019 г.

По втората покана за приоритетните координатори по Дунавската стратегия (EUSDR PAC 2nd Call) през 2020 г. е подписан договор между МРРБ и Министерството на вътрешните работи за предоставяне на национално съфинансиране в размер на 47 819.31 лв., като проектът приключва изпълнение до 31.12.2022 г.

По Третата покана са одобрени 35 проектни предложения, от които 28 проекта с участието на 53 български организации-партньори. Сключени са 38 договора за национално съфинансиране на обща стойност  1 413 320,33  лв. Изпълнението на проектите се очаква да приключи до 31.12. 2022 г.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 853 911 лв.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата: Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв. Повечето проекти приключват своето изпълнение през 2021 г.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. Сключени са 9 договора  за национално съфинансиране на стойност   399 990,63 лв.

По Четвърта покана за предложения са одобрени 74 проектни предложения, с общ бюджет от ЕФРР около 94,4 млн. евро. В 12 проекта участват 14 български партньори с общ бюджет 3 940 125 лв. Подписани са 12 договора за национално съфинансиране на обща стойност  773 122,67 лв. Изпълнението на проектите приключва през 2023 г.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  62 198 лв.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата: Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020.

По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20  приложни изследвания, от които   14 са финализирани през 2019 г. съгласно одобрения график.  По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ са възложени 24  целеви анализи, от които 14 са финализирани през 2019 г. По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта, от които 7 са приключени през 2019 г. Изпълнението на останалите целеви анализи и проекти продължава по график.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата: Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2021 г.

Програмата е одобрена с Решение С(2014) 9857 от 12 декември 2014 г.

Общият бюджет на програмата е в размер на 96 324 550 евро, от които средствата от ЕФРР са в размер на 74 301 909 евро. Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български градове - партньори с общ бюджет 394 529 лв., от които национално съфинансиране 59 179 лв. С всичките 4 български партньори са сключени договори за национално съфинансиране. Проектите са приключили.

По втора и последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 23 мрежи за планиране на действия. В 5 проекта участват 6 български партньори с общ бюджет за първа фаза на проектите 98 807,02 лв. Сключени са два договора за национално съфинансиране на стойност 22 523,09 лв. за първа фаза на проекта. Проектите приключват през 2022 г.

По покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община с общ бюджет 241 142 лева. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв. Изпълнението на проектите приключи през 2019 г.

По покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта. От България участват 3 български партньори са с общ бюджет 359 645,07 лв. Сключени са 4 договора за национално съфинансиране на стойност 53 949,22 лв. Проектите приключиха изпълнението си през 2020 г.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 41 693 лв.

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата: Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

II. Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2021 – 2027 г.

През първата половина на 2021 г. дирекция УТС продължава активно да работи по процеса на програмиране на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027. Очаква се те да бъдат одобрени в средата на 2022 г. Първите покани за набиране на проектни предложения ще бъдат обявени непосредствено след одобрение на програмите, като до края на 2022 г. и началото на 2023 г. се очаква да бъдат сключени и първите договори с бенефициенти.

В края на 2020 година и началото на 2021 бяха одобрени Логиките на интервенциите и по трите ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП програми.

Сходни параметри на Логиките на интервенции за трите програми са:

- Мерки за предоставяне на директна подкрепа на МСП;

- Прилагане на интегриран териториален подход, който се материализира чрез прилагане на Цел на политиката 5 „По-близо до гражданите“;

- Подкрепа на поне един стратегически проект, който да генерира мащабни и видими ползи, както за граждани и юридически търговски лица, така и за институции;

- Търсене на възможности за прилагане на опростени правила за кандидатстване, изпълнение на проекти и разходване на средства.

Предвидени са следните стратегически проекти по трите програми:

- По програмата между България и Сърбия - подготовка на населението на двете страни в пограничния регион за навременна, адекватна и правилна реакция при бедствия - пожари, земетресения, свлачища, срутища, химически, биологически, радиационни и ядрени аварии.

- По програмата България-Република Северна Македония - изграждане на ГКПП "Клепало" между Струмяни (Република България) и Берово (Република Северна Македония) и свързаната с това инфраструктура.

- По програмата България-Турция - укрепване на капацитета и оперативно-издирвателни дейности на полицейските управления в граничния район свързани с нелегални мигранти.

С оглед извеждането на ПО 5 „Европа по-близо до гражданите“ като приоритет, в началото на 2021 година започна изготвянето на Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) по трите програми, което е нормативно регулиран в чл. 29 на Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР). В изпълнение на РОР, Управляващия орган (УО) и Националните органи (НО) сформираха Работни група към всяка програма, с широко представителство на местните заинтересовани страни от всяка страна на границата, които имат за цел да подкрепят избрания Изпълнителя по подготовката на съответната ТСИМ със специфична експертиза и познания. Към 30.06.2021 година са изработени и съгласувани с работните групи първи версии на Анализ и ТСИМ по трите програмите.

Съгласно изискванията на нормативната уредба по екологична оценка (ЕО) по смисъла на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в средата на месец април 2021 година беше избран Изпълнител за извършване на екологична оценка както на програмите, така и на ТСИМ. През месеците май - юни 2021 г. бяха изпратени уведомления до министъра на околната среда и водите, в изпълнение на чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, съответстващи на всяка програма и ТСИМ.

В процеса на програмиране 2021-2027 по трите програми предстои:

- Съгласуване на всеки програмен документ със съответния НО;

- Съвместна работа с НО за специфициране на дейности и индикатори;

- Приемане на ТСИМ и отразяване на техни компоненти в програмния документ;

- Подготовка на Методологически документ за изпълнение и оценка за всяка програма.

Размерът на сертифицираните разходи по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП II 2014-2020 надвишава целевите стойности по всяка от програмите, както за 2021 г., така и с натрупване от началото на програмния период. Поради това не съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което да доведе до намаляване на общия бюджет на съответната програма.

1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел

Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.

За отчетния период програмата осигури:

- допълване на изготвения проект на Национална жилищна стратегия (НЖС) въз основа на анализа и проучванията за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи.

- след обсъждане на постъпилите предложения за изменения и допълнения на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в сформираните за целта работни групи се подготви  работен текст на закона, който обхваща някой от спорните моменти  в обществените отношения. Към настоящия момент се разработват текстовете обхващащи регистъра на професионалните домоуправители и регистъра на етажната собственост. След финализиране на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС по него ще се проведат консултации относно приложимостта на предлаганите промени.

2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През периода, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Националния  план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

Проведени са поредица от работни срещи с екип на Световната банка във връзка със стартирането на съвместен проект „Оценка на жилищните и битови условия на живот на най-маргинализираните и уязвими общности (с фокус върху ромите) в Северозападна България“. На срещите са обсъдени работното задание, целите на проекта както и методите на извършване на проучването. Резултатите от този проект ще бъдат използвани за изготвянето на програма „Подобряване на жилищните условия на най-уязвимите групи от населението”, която е част от разработвания към момента проект на Национална жилищна стратегия. Екип на МРРБ и на Световната банка ще извърши основна оценка на жилищните и битовите условия на маргинализираните общности в  три области (шест 6 населени места в пет общини) в северозападната част на страната.

Съвместно с Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси продължава подготовката за разработване на онлайн анкетна карта и аналитичен ГИС модул, и подготовка на пилотен проект за аерофото заснемане (орторектифицирани изображения с изключително висока пространствена разделителна способност заснети с дрон) на проблемни зони с преобладаващо ромско население. Списък на продуктите/услугите (дейности):

- Продукт: Актуализиран проект на Национална жилищна стратегия, включва следните дейности:

Услуги (дейности):

- Изграждане на нов работещ модел на българската жилищна система, който да осигури подходящата институционална и законодателна рамка, за да гарантира равнопоставеност и да улесни достъпа до жилище;

- Разработване на механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд;

- Идентифициране на програмите за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

2.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

| 2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мярка | Целева стойност | Отчет |
| Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост | брой | 1 | 0 |

2.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

2.5. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 724 000 | 724 000 | 270 993 |
|  | Персонал | 547 000 | 547 000 | 270 993 |
|  | Издръжка | 27 000 | 27 000 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 724 000 | 724 000 | 270 993 |
|  | Персонал | 547 000 | 547 000 | 270 993 |
|  | Издръжка | 27 000 | 27 000 |  |
|  | Капиталови разходи | 150 000 | 150 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 193 369 | 10 651 |
|  | Други международни програми - Хоризонт 2020 |  | 193 369 | 10 651 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 193 369 | 10 651 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 724 000 | 724 000 | 270 993 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 724 000 | 917 369 | 281 644 |
|  | Численост на щатния персонал | 22 | 22 | 14 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

2.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е един от приоритети заложени в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Р България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г. са определени в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Да се осигури високо ниво на транспортната достъпност на територията на Република България, оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, както и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги.

- Договори за строителство към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

- Въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

- Увеличение на приходите от винетни и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Р България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси;

3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България към показател:  „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа включени и/или изменени в списъка на общинските пътища“

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи общински пътища, както и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани предложения от общините Рила, Девин, Берковица и Велинград за включване на пътни трасета в списъка на общинските пътища, както и предложения от Агенция „Пътна инфраструктура“ за промяна на собственост от публична държавна в публична общинска и обратно на териториите на общините Враца и Мездра, Гоце Делчев и Петрич. Пътните трасета на територията на общините Берковица и Рила са документално одобрени, извършени са огледи на място и предстои подготовка на пакет документи към проект на решение на Министерския съвет за промени в списъка на общинските пътища.

С Решение № 283/01.04.2021 г. на Министерския съвет е изменен списъка на общинските пътища за територията на община Девин.

С Решения № 189/05.03.2021 г. и № 285/01.04.2021 г. на Министерския съвет е променена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на пътни трасета на територията на общините Свиленград (разгледано на предходен етап), Мездра и Враца. С Решение № 285/01.04.2021 г. на Министерския съвет е извършена и промяна в списъка на републиканските пътища.

Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти към показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект“

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява политиката в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. Продължава изпълнението на обект „Основен ремонт на общински път SLV1078 /ІІІ-555/ Кермен - Младово - Граница общ. (Сливен - Нова Загора) - Съдиево /ІІ-66/“.

- Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за общинските пътища и състоянието им

През 2021 г. продължи започнатата инициатива от МРРБ през периода 2018 – 2020 г.  за създаване на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища, като до всички областни управители е изпратено писмо с приложена матрица - таблица във формат *xls за предоставяне от страна на общинските администрации на информация за текущото състояние на общинските пътища. Целта е информацията да бъде обобщена за територията на страната. Към 30.06.2021 г. са получени данни от областите Търговище и Ямбол, и общините Шабла, Вършец, Трън, Дулово, Кайнарджа, Силистра и Тутракан.

- Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

- Продукт/услуга “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.

Дейностите включват:

Управление на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата и осъществяване на всички дейности по техническата и софтуерна поддръжка на компонентите й, управление на процесите и контролиране на правилното отчитане на дължимите пътни такси и събирането им.

От екипа на НТУ са извършвани регулярни дейности по осигуряване на контрол на достъпа, охрана и поддръжка на двата центъра за данни (ЦД1 и ЦД2).  Предприети са действия по профилактична, корективна и превантивна поддръжка на центровете; Мониторинг на директната връзка между двата центъра; Поддръжка на инфраструктурата на двата центъра за данни;

Осигурява се техническата поддръжка на системата и нейното управление чрез 24- часово дежурство на ИТ експерти. Подписан е договор с фирмата изпълнител на Електронната система за събиране на пътни такси за поддръжка и мониторинг.

Осигурена е поддръжката на системата за вторична интеграция;

Осъществяване на дейностите по отчитане на получените данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на ползвателите, които нямат сключен договор с доставчиците на услуга електронно събиране на такси за изминато разстояние и тези по формиране на унифицирани ТОЛ декларации за тези потребители, като обработва данните за целите на ТОЛ таксуването.

През 2019 г., със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г) е отменена разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 23, с което отпадна задължението на Агенцията да организира разпространението и поддръжката на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс.

Тези дейности са изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси, което е отчетено с годишния отчет за 2020 г.

Контролиране и отчитане получаването на унифицирани ТОЛ декларации от доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние по отношение на потребители, които имат сключен договор с тези лица и обработване на данните за целите на ТОЛ таксуването.

През отчетния период, чрез електронната система за събиране на пътни такси са обработени повече от 240 млн. тол декларации, с които са отчетени платените тол сегменти, по които са преминали съответни превозни средства над 3,5 т. Заплатените тол такси са в общ размер 74 754 071 лв.

Осъществяване на събирането на такси за ползване на платената пътна мрежа по време – винетни такси и такси за изминато разстояние – ТОЛ такси, по републиканските пътища в обхвата, определен по чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата, както и на такси за преминаване по отделни републикански пътища и съоръжения.

През първото полугодие на 2021 г. са реализираните приходи от пътни такси (винетни и тол) в общ размер на 240 522 176 лв.

Чрез електронната система за таксуване на база време са реализирани 2 714 350 бр. винетки на стойност 165 768 105 лв. В срок и при добро взаимодействие с институциите, поименно изброени в  чл. 10, ал. 9 от ЗП ( МВР, МЗ, ДАНС, МО и др,) и Агенцията за социално подпомагане се реализират дейностите по осигуряване на безплатни електронни винетки. В белия списък на Електронната система за събиране на пътни такси са въведени  187 619  годишни електронни винетки, заявени чрез АСП за правоимащи лица по чл. 10 в от Закона за пътищата.

Чрез електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси), са закупени 986 845  бр. маршрутни карти  на стойност 18 358 199  лв., и са обработени  тол декларации на стойност 56 395 872 лв.  Приходите от такси от тежкотоварния трафик, в общ размер от 74 754 071 лв., са постигнати в условията на извънредно положение заради COVID-19.

Поддържане на системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания, за целите на ТОЛ таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията.

Осъществен е регулярен контрол и поддръжка на системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти. За улеснение на шофьорите непрекъснато се подобрява качеството на услугата за продажба на електронни винетки чрез оптимизация на интерфейса. Чрез мобилното приложение, терминалите за самообслужване и пунктовете за продажба на АПИ са реализирани 508 600  винетки и 629 682 маршрутни карти. Обработените картови трансакции през електронната система са 1 054 501.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.) Агенцията не организира разпространението и поддръжката на бордови устройства, което е отчетено с годишния отчет за 2020 г.

Регистриране на ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или доставчик на декларирани данни, за целите на ТОЛ таксуването, контролиране на наличността по баланс за авансово платени ТОЛ такси и извършване на дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него.

През 2019 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.) е отменена разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 23, с което отпадна задължението на Агенцията да организира разпространението и поддръжката на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс.Тези дейности са изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси. (отчетено с годишния отчет за 2020 г. )

Изготвяне и поддържане отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние.

Областта на ЕУЕСТ включва републиканските пътища в Република България, включени в приетият с Решение № 101 от 20.02.2020 г. на МС списък на републиканските пътищата, за които се дължи такса за изминато разстояние - тол такса.

В списъка тол сегментите (над 5800 бр.) са с обща дължина 6 050 км. и включват:

- 803 км. автомагистрали;

- 2 312 км. пътища първи клас;

- 2 935 км. пътища втори клас.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа,  в обхвата на тол таксуване са включени само автомагистралите и пътищата първи клас - 3 115  км. За 2 935 км пътища втори клас не се дължи тол такса.

Заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние е публикувано на интернет страницата на АПИ – на български и английски език.

Осъществяване на надзор и контрол върху дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, доставчиците на ЕУЕСТ и върху дейността на доставчиците на декларирани данни, с които агенцията има сключени договори и подпомага агенцията при осъществяване на дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

Надзорът и контролът върху дейността на НДУ, с които Агенцията е сключила договори се осъществява чрез изпълнението на дейностите по сключените договори. От влизането в сила на сключените договори, отчитането на дължимите суми от събрани тол такси се осъществява на два отчетни периода, регулярно. Дейностите по сключените договори се изпълняват. В рамките на отчетния период, след предоставяне на съответните банкови гаранции, автоматично се удължиха сроковете на подписаните договори за предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси с НДУ с една година.

В периода успешно приключиха изпитванията в тестова и продукционна  среда, в рамките на процедурата по интеграция с Електронната система за събиране на пътни такси по отношение на възможността за плащане на компенсаторни такси, с Националните доставчици на услуги – „Интелигентни трафик системи“ АД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД.  Дружествата получиха правото да събират компенсаторни такси;

Съгласно внесените изменения със Закона за пътищата (чл. 10к,  ал. 2). Агенцията не сключва договори с ДДД.

Организиране на дейността по създаване, водене и поддържане на Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и Регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и Регистър на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ.

Създадени са и се поддържат регламентираните със Закона за пътищата публични регистри: Регистър на Националните доставчици на услуги; Национален регистър на Доставчиците на ЕУЕСТ, Публичен списък на Доставчиците на декларирани данни, отговарящи на нормативните изисквания.

Отворени са процедурите по регистрация на Доставчици на ЕУЕСТ и Национални доставчици на услуги. През отчетния период е регистрирано едно дружество- „Тол Сървисис“ ООД като доставчик на европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ).

Агенция „Пътна инфраструктура" като лице, събиращо пътни такси, във връзка с осъществяването на своите функции, предоставени съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредбата, определя като своя област на ЕУЕСТ републиканските пътища в Република България, включени в Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, определени с решение на Министерски съвет.Изготвена и публикувана на интернет страницата на АПИ е карта на платената пътна мрежа.

Ежегодно предоставяне на информация във връзка с регистъра на областите на ЕУЕСТ и регистрите на доставчиците на услугата за електронно събиране на такси за изминато разстояние на Европейската комисия и на лицата, отговорни за поддържането на такъв регистър във всяка една държава-членка на ЕС.

Предоставянето на информацията се осъществява в края на годината.

Даване на становища по заявления за регистрация на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние в Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

През отчетния период е  проведена една процедура по регистрация на доставчик на европейски услуги за електронно събиране на пътни такси. Дружеството „Тол Сървисис“ ООД успешно е преминало процедурата по регистрация, съгласно изискванията на Закона за пътищата и Наредбата и със Заповед на Председателя на УС на АПИ ве вписано в Националния регистър на Доставчиците на ЕУЕСТ.

Проверяване дали дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчици на ЕУЕСТ съответства на нормативните изисквания, приложими към събирането на пътни такси, като най-малко веднъж годишно потвърждава съответствието на дейността им с правните разпоредби, регулиращи дейността им.

Агенция Пътна инфраструктура“ е сключила договори за предоставяне на услуга по събиране на тол такси с две дружества- регистрирани Национални доставчици на услуга. Сключените договори са влезли в сила, считано от 28.02.2020 г. след успешно премината процедура по доказване на оперативна съвместимост между Електронната система за събиране на пътни такси и системите на доставчиците и издаден сертификат.

Към датата на сключване на Договорите между Агенцията и Националните доставчици на услуги („Интелигентни трафик системи“ АД и „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД) -  м. декември 2019 г., и датата на влизане в сила на сключените договори – 28.02.2020 г., както  и към момента на автоматично удължаване на срока на действие на договорите с още една година (28.02.2021 г.), двете дружества са в съответствие с нормативните изисквания и общите условия към сключените договори.

През 2021 г., дружествата успешно преминаха процедура по интеграция с Електронната система за събиране на пътни такси по отношение на възможността за плащане на компенсаторни такси.

Подготвяне на предложения за издаване на заповед на председателя на управителния съвет на агенцията за заличаване на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние от съответния Национален регистър при наличие на предвидените в действащата нормативна уредба основания.

В отчетния период не са установени  основания  за издаване на  заповед за заличаване на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние от съответния Национален регистър.

Извършване на проверки на дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчици на ЕУЕСТ, като преглежда поддържаните от същите системи и бази данни, свързани с предоставяне на услугите по електронно събиране на такси за изминато разстояние, включително като изисква копие от съхранени данни, документи, списъци.

В отчетния период няма извършена проверка.

Изготвяне на общи условия, приложими към договорите, сключвани с доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни.

В рамките на отчетния период е изготвено и прието изменение на NTU001.1-1 Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси, с което се регламентира срока на действие на банковата гаранция след изтичане на срока на действие на първоначално сключения договор с Агенцията, ведно с относимото към измененията Приложение № 6. Проектът е приет с Решение на УС на АПИ и е публикуван на интернет страницата на АПИ.

Агенцията не сключва договори с ДДД. Дейността по вписване в публичния списък на АПИ на ДДД, които отговарят на нормативните изисквания е регулирана с Наредбата по чл.10, ал. 7 от ЗП и утвърдената Процедура, публикувана на интернет страницата на Националното тол управление.

Изготвяне на отчети и прогнози за събраните пътни такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата.

Регулярно се изготвят справки/ отчети за резултатите от дейността на Електронната система за събиране на пътни такси. През първото полугодие на 2021 г.  са изготвени годишен отчет (за 2020 г.), месечни и тримесечни отчети за съответните периоди и отчет на Програмата на правителството за периода 2017-2021 г.. Периодично се изготвят отчети и справки за министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и за ръководството на АПИ.

Изготвяне на анализи и участие със свои представители в комисии за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове по компетентност, дава становища за съгласуване на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с електронно събиране на пътни такси.

Националното тол управление активно участва в изготвянето на становища/указания по проект на изменение на Директива Евровинетка, за целите на заседанията на съответните работни групи и комитети към Европейската комисия. През отчетния период са изготвени: 19 указания относно компромисни текстове, предложени от Португалското председателството, във връзка с проекта на Директива за изменение на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури  - за целите на обсъждане в рамките на заседания на Работна група „Сухопътен транспорт“, Комитета на заместник-постоянните представители на държавите членки на ЕС – КОРЕПЕР-1, както и проведените триалози с представители на Европейския парламент;

Продължиха действията по уточняване на дейностите, свързани с изпълнение на План за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – актуализация на сроковете за изпълнение на етапите при транспониране в националното законодателство на Директива 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза, и делегираните актове към нея;

Съгласувана с експерти от МТИТС е Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2021 г., Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на  Португалско председателство на Съвета на ЕС през периода януари – юни 2021 г. и Доклад относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Германско председателство на Съвета на ЕС през периода юли – декември 2020 г..

Администрира приходите, които са постъпили от пътните такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата.

Изпълняват се дейностите по администриране на приходите, постъпили от пътни такси. Успешно се изпълняват дейностите по предоставяне на услуга за плащане на електронни пътни такси (винетни и тол), съгласно сключените договори с Националните доставчици на услуги (Интелигентни трафик системи“ АД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД), както и с Доставчици на карти за гориво - „Шел България“ ЕАД и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/.

Чрез сключените договори с  „Шел България“ ЕАД и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/ е осигурена възможност за притежателите на карти за гориво SHELL и UTA да заплащат винетни такси и маршрутни карти във всички пунктове за продажба и терминали за самотаксуване на АПИ. През отчетния период с карти за гориво SHELL и UTA са извършени 19 966 трансакции за заплащане на винетни такси и маршрутни карти за 450 742 лв.

Чрез каналите за продажба на АПИ (сайт и мобилно приложение; терминали за самотаксуване и пунктовете за продажба) са продадени 3 054 070 винетки и маршрутни карти и са реализирани приходи от 38 272 803 лв.

Подготвяне на предложения за промяна в законодателството за въвеждане на европейски изисквания, които са свързани с таксовата политика.

В отчетния период е прието изменение в Закона за пътищата, с което е регламентирана възможността за възстановяване на недължимо внесени пътни такси.

Осъществяване на контакти с външни организации за изпълнение на целите на пътното таксуване за изминато разстояние – ТОЛ такси.

Съвместно с компетентните институции е изготвена и приета  „Инструкция за обмен на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на вътрешните работи и Агенция „Митници“.

НТУ работи при добро взаимодействие и комуникация с МВР и АМ.

Изготвяне на методически указания и инструкции за правилното събиране на такси за изминато разстояние – ТОЛ такси.

От Националното тол управление се осъществява методическото ръководство на регионалните сектори за контрол и правоприлагане. В рамките на отчетния период са изготвени указания и са проведени обучения, насочени към прилагане на законодателството по събиране на пътни такси.

Организиране на дейностите по осъществяване на комуникацията с ползвателите по отношение на платените пътища, размера на пътните такси и начините за заплащането им.

Обслужването на клиенти е основна дейност, изцяло насочена към ползвателите на платената пътна мрежа. Дейността по обслужване на клиенти е ресурсно обезпечена и е в три направления; контактен (кол) център;  обслужване на потребители и управление на плащанията.

През първото полугодие на 2021 г. от екипа на колцентъра са приети и обслужени 66 000 входящи обаждания от единен телефонен номер 070010876, като гражданите са получили актуална информация, относима към: пътните такси за ползване на републиканската пътна мрежа от различните категории ППС, налагане на глоби, плащане на компенсаторни такси и др. В същия период са обработени повече от 21 000 потребителски запитвания чрез електронен адрес info@bgtoll.bg.

Чрез публично обявения електронен адрес info@bgtoll.bg постъпват жалби/ писма/ сигнали от компетентността на НТУ, молби до Председателя на УС на АПИ за анулиране на електронен фиш, както и заявления за предоставяне на административни услуги по чл.10, чл. 10а и чл. 10в от ЗП и Наредбата.

В рамките на отчетния период, по подадени заявления за промяна в регистрационния номер на пътни превозни средства по реда и условията на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, са извършени 10 614 пререгистрации, като за 2 105 потребители е променен статусът на нарушенията в СВИП след извършената пререгистрация. Прекратена е валидността на 1 085 безплатни електронни винетки във връзка с подадени уведомления за упражняване на отказ от право на лица с 50 и над 50 процента намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Обработени са 1 162 заявления за корекция на грешно декларирани данни.

Управление на плащанията е друг аспект от обслужването на клиентите. През отчетния период са обработени 1 054 501 трансакции, от които 19 966 са оторизираните трансакции с карти за гориво - SHELL и UTA.

От екипа експерти за управление на плащанията се наблюдават и плащанията по банков път - за периода са наблюдавани 5 938 плащания, като ръчно свързаните и обработени са 214. Ръчно обработените плащания за глоби са 11 472.

През отчетния период са обработени 564 преписки за възстановяване на сума при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил и 358 за възстановяване на 50 % от извършени плащания за тол такси на пътни превозни средства над 3.5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво.

Чрез създадената интернет страница на НТУ се осигурява прозрачност и публичност на дейността на специализираното звено. Регулярно се публикува полезна информация за потребителите, информация за предстоящи събития, актуални новини и др., поддържа се панел „Въпроси и отговори“, на който се публикуват отговори на въпроси, свързани с дейността на НТУ, поддържат се регистри за доставчици на услуги. Чрез сайта www.bgtoll.bg е предоставена възможността за електронно закупуване на електронна винетка и маршрутна карта, както и проверка за валидността им; осигурена е и възможност за проверка за нарушения.

Организиране и контролиране на дейностите, свързани с установяване на ползване на платената пътна мрежа в нарушение на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.

Контролната дейност има съществен принос в постигане на заложените цели и очаквани резултати от дейността на НТУ. Акцентите в отчетния период са насочени към ефективност на тол контрола и автоматичното правоприлагане чрез стационарните контролни единици (рамки), в контекста на своевременно и в срок приключване на административнонаказателните производства. В периода от тол инспекторите са извършени 191 095 проверки, а чрез автоматичното правоприлагане са установени 238 896 нарушения.

Резултатите от дейността по административно правоприлагане са показателни и са както следва:

- Издадени 139 519 електронни фиша, от които 150 за неплатена тол такса;

- Съставени 4 870 акта за ползване на платената пътна мрежа без заплатена пътна такса;

- Издадени 516 Наказателни постановления, с които са наложени глоби на водачи на ППС за неплатена пътна такса, в общ размер на 183 310 лв.

- Прекратени с резолюция 3 384 административнонаказателни преписки.

- Издадени 349 решения за анулиране на електронни фишове.

Реализираните приходи (постъпили в сметките на НТУ) от осъществения контрол са 7 941 675 лв., от които 7 682 691лв. са от заплатени компенсаторни такси (преди съставяне на акт/ ЕФ и 246 580  лв. след съставяне на акт/ ЕФ) и 12 404 лв. от наложени глоби. Значителен е делът на доброволно заплатените компенсаторни такси преди съставяне на акт/ЕФ.

Своевременно и в срок са предприети действия по 767 жалби и сигнали за заснети нарушения, платени компенсаторни такси и др.

Чрез сайта www.bgtoll.bg, бутон „Проверка за нарушения“, е осигурена възможност за шофьорите и собствениците на моторни превозни средства да проверяват за установени нарушения и издадени електронни фишове за неплатени пътни такси.Контролната дейност е ключова за постигане на ефективност на дейността на Националното тол управление.

За периода отчитаме оптимизирана контролна дейност и ефективност от правоприлагането.

Осъществяване на комуникация с останалите органи за контрол и надзор по Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа.

НТУ работи при добра комуникация и координация с АМ и МВР в осъществяване на дейностите по контрол и правоприлагане. Съгласно справка от СВИП, от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. (за 5 месеца) от АМ са събрани 224 653 евро и 163 986 лв. от глоби и компенсаторни такси.

- Продукт/услуга “Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища | бр. | 1 | 1 |
| 2. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект | бр. | 1 | 0 |
| 3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179.95 | 179,95 |
| 4. Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км. | 22.41 | 0 |
| 5. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | Броя | 60 | 35 |
| Въведени в експлоатация пътни участъци | Км. | 174.88 | 15,711 |
| 6. Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 853,63 | 19 853,63 |
| 7. Укрепване на свлачища | Броя | -7 | 0 |
| 8. Одити по пътна безопасност | Броя | 13 | 3 |
| 9. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 2 | 0 |
| 10. Конструктивни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км | 500 | 145 |
| 11. Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км | 7000 | 612 |
|  | Бр. съоръжения | 95 | 31 |
| 12. Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км | 3 600 | 1 569 |
| 13. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 3 500 | 1 122 |

Забележка:. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линеен обект се отчита на база осигурени годишно бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, които са одобрени за включване и/или за изменение в списъка на общинските пътища, и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

- Показателят „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Одити по пътна безопасност“ – отразява броя на извършените одити по пътна безопасност на участъци от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/;

В програма „Аварийни ремонти“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“, по договор № РД -33-14/ 23.10.2019 год. има 84 броя обекта. В началото на годината, бюджета на програмата е разпределен по всичките обекти в  договора.

В изпълнение на договор  № РД-33-14/23.10.2019 г. са планирани средства за разходи за бюджет 2021 год., в по-голямата си част от които са на следните етапи:

•	проучване и/или разработване на Технически проект, което от своя страна не предполага осигуряване на значителен финансов ресурс;

•	изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за отстраняване на установената явна фактическа грешка. Към настоящият момент, много от обектите са без приключила процедура и съответно процеса на проектиране и строителство се измества за неопределено време;

•	обявяване и/или провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнител за осъществяване на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от РПМ, засегнати от геодинамични процеси и явления.

Планирано е през 2021 год. с бюджета за годината да бъдат реализирани и напълно завършени 10 бр., и по по-голямата част от другите обекти да бъдат изготвени и одобрени технически проекти.

След извършена оценка за необходимостта за финансов ресурс по програма „Аварийни ремонти“ 2021 г. и по-конкретно по изпълнение на горецитирания договор, 17 бр. от обектите могат да осигурят ресурс за бюджет 2021 г., който е пренасочен за дейности по договори за текущ ремонт и поддържане на РПМ. Показателят укрепване на свачища не трябва да бъде коригиран, защото сумите с които са направени корекциите, са взети от обекти които не се очаква да бъдат завършени в рамките на календарната година.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските администрации и техническите и работни проекти на обектите.

3.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 114 866 200 | 114 876 569 | 57 828 418 |
|  | Персонал | 56 207 800 | 56 227 150 | 24 837 728 |
|  | Издръжка | 56 011 200 | 56 002 219 | 32 877 313 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 2 647 200 | 113 377 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 114 866 200 | 114 876 569 | 57 828 418 |
|  | Персонал | 56 207 800 | 56 227 150 | 24 837 728 |
|  | Издръжка | 56 011 200 | 56 002 219 | 32 877 313 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 2 647 200 | 113 377 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 689 569 700 | 747 141 886 | 418 646 563 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 247 703 000 | 383 842 059 | 369 424 815 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 605 000 | 605 000 |  |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 431 222 700 | 345 531 254 | 41 177 102 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) | 39 000 | 39 000 | 23 587 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 10 000 000 | 9 500 000 | 54 544 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 7 624 573 | 7 966 515 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 175 711 943 | 60 259 644 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 15 649 447 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 42 824 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 33 599 333 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 6 136 |
|  | Други международни програми - Интеррег |  | 176 990 078 | 12 202 974 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  | -1 278 135 | -1 241 070 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 689 569 700 | 922 853 829 | 478 906 207 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 804 435 900 | 862 018 455 | 476 474 981 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 804 435 900 | 1 037 730 398 | 536 734 625 |
|  | Численост на щатния персонал | 2 417 | 2 417 | 2 191 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.06.2021 г. на АПИ са в размер на 401 518 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 369 425 хил. лв. и съставляват над 92% от общо извършените разходи за издръжка.

За дейности по зимно поддържане през 2021 г. от АПИ са разходвани средства в размер на 28 318 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 2 787 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 49 143  хил. лв. и 927 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, извършвани са дейности, свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата РПМ. Изпълнени са дейности като: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.  Усвоените средства по райони са, както следва:

Разпределение на усвоените средства по райони:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/

По договорите за поддържане – 31 252 хил. лв.

По договорите за знаци – 193 хил. лв.

По договорите за ограничителни системи – 190 хил. лв.

По договорите за маркировка – 0 лв.

- Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ По договорите за поддържане – 27 885 хил. лв.

По договорите за знаци – 1 047 хил. лв.

По договорите за ограничителни системи – 2 568 хил. лв.

По договорите за маркировка – 0 лв.

- Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/

По договорите за поддържане – 19 138 хил. лв.

По договорите за знаци – 465 хил. лв.

По договорите за ограничителни системи – 4 948 хил. лв.

По договорите за маркировка – 162 хил. лв.

- Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/

По договорите за поддържане – 32 771 хил. лв.

По договорите за знаци – 475 хил. лв.

По договорите за ограничителни системи – 10 140 хил. лв.

По договорите за маркировка – 514 хил. лв.

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/

По договорите за поддържане – 70 147 хил. лв.

По договорите за знаци – 322 хил. лв.

По договорите за ограничителни системи – 5 538 хил. лв.

По договорите за маркировка – 0 лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/

По договорите за поддържане – 29 511 хил. лв.

По договорите за знаци – 281 хил. лв.

По договорите за ограничителни системи – 21 757 хил. лв.

По договорите за маркировка – 249 хил. лв.

- Автомагистрали

АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 43 130 хил. лв.

АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/  – 50 086 хил. лв.

АМ „Марица“ от км 2+250 до км 22+000 – 32 хил. лв.

АМ „Марица“ /Хасково/ - 6 532 хил. лв.

АМ „Хемус“ /Шумен, Варна/ - 5 282 хил. лв.

АМ „Люлин“ и АМ „Струма“ – 4 386 хил. лв.

АМ „Тракия“ от км 208+181 до км 359+475 – 1 379 хил. лв.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 7 966 515 лв.

- Основен ремонт

За бюджет 2021 г. средствата предвидени за основен ремонт, съгласно уточнения план към м. юни, са в размер на 221 421 639 лв. Разходваните средства са в размер на 2 308 800 лв.

- В програма Аварийни ремонти разплатените средства са в размер на 54 625 лв. Включени са преходни обекти от изминалите години, за които има сключени договори за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и/или строителство, осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, и ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се свлачищни и срутищни процеси, чийто етап на изпълнение е както следва:

- Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755. Стойност на обекта възлиза на 6 551 699,08 лв. с ДДС.

За изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта има сключен договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД. Стойността за изпълнение на обекта е 6 457 500,00 лв. с ДДС проучвателно – проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).

Вариантните решения са приети на ЕТИС на 30.01.2020 г.

Техническият проект е приет на ЕТИС на 26.05.2020 г.

Има сключен е договор № РД-36-4/16.06.2020 г. за изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект с „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София.

Издадено разрешение за строеж № РС-42/16.06.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На 23.06.2020 г. е съставен и подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За аварийно обезопасяване на компрометирания пътен участък е представен допълнително работен проект, който е приет на ЕТИС на 26.03.2021г.

Внесено е искане до МРРБ за издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ.

Към 30.06.2021 г г. за обектът има отчетени и разплатени средства в размер на 54 625 лв. с ДДС по договор № РД-36-4/16.06.2020 г. за изпълнител на консултантска услуга.

- За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 68 915  лв.

- Мост при км 42+691 на път II-63 Перник - Брезник -Трън - ремонт и реконструкция. Разплатени са 32 916 лв. за стоителен надзор.

- Осъществяване на инвеститорски контрол по време на ремонтно възстановителните дейности за възстановяване на експлоатационното състояние на асфалтовата настилка на АМ Тракия от км 168+207.75 до км 185 + 000 до  ляво и дясно платно за движение – рециклиране и възстановяване на пътната конструкция

Стойност на обекта възлиза 35 999 лв. с ДДС. Разплатени средства са в размер на 35 999 лв. за консултантска услуга.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи през 2021 г. са разходвани средства в размер на  645 658 лв.

- Изготвяне на информация за преценка за необходимост от ОВОС и Екологична оценка и Изработване на доклади за ОВОС и доклади за ОС – Разплатени средства към 30.06.2021 г. в размер на 21 406 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-99 Бургас - Созопол Царево от км 0+000 до км 20+504; от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответстващ на 28+514) до км 58+000 - Проектната разработка за първи междинен етап е разгледана и приета от ЕТИС - за обекта през първото полугодие на 2021г. са фактурирани 294 840 лв., остойностяващи 40% изпълнение на ППР.;

- Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 2+100 до км 32+260 и откм 33+007,77 до км 35+700 - Проектната разработката за втори междинен етап е разгледана и приета от ЕТИС - за обекта са разплатени 261 144 лв., остойностяващи 60% изпълнение на ППР. Услугата по договора е изпълнена в обем и съдържание. Дирекцията е поела финансов ангажимент и за обезпечение на АН.

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река „Вит“ при км 65+074 на път III-358 „Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене – Ябланица - Проектната разработката за втори междинен етап е разгледана и приета от ЕТИС през 2020г. За обект са разплатени 32 448 лв., остойностяващи 60% изпълнение на ППР. Услугата по договора е изпълнена в обем и съдържание. Дирекцията е поела финансов ангажимент и за обезпечение на АН.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9061 "(Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг" от км 0+000 до км 7+853 - Проектната разработката за втори междинен етап е разгледана и приета от ЕТИС. Разплатените средства са в размер на 35 820 лв., остойностяващи 60% изпълнение на ППР. Услугата по договора е изпълнена в обем и съдържание. Дирекцията е поела финансов ангажимент и за обезпечение на АН.

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) - За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на  729 114 лв.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана; Разплатени са средства в размер на  729 114 лв. за СМР.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 783 571 лв.

- Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян; Разплатени са 783 571 лв.;

- Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно уточненият план към м. юни, са в размер на 124 673 815 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на 38 895 219 лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 „Калотина – пътен възел Храбърско” от км 15+500 до км 32+447,20. За обекта е подписан Акт Образец 15 на 17.06.2021. Приблизителния процент на изпълнение за обекта по основен договор 100%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект от км 15+500 до км 32+447,20.

- Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Път III-8611 „Белица – Загражден” от км 10+430 до км 19+981. На 01.12.2020г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка. Подписан Акт обр. 10 на 21.12.2020 г. Разплатени са 32 976 лв.;

- Път I-9, Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект). За обекта е подписан Акт Образец 15 на 15.12.2020г. С писмо вх. №53-00-538/19.01.2021г. от ДЗЗД „Поморие 2015“ ни уведомяват за паднали проливни дъждове на територията на Община Поморие в периода 01.01.2021 г. до 15.01.2021 г., във връзка с което на място на обекта е организирана инспекция от представители на страните в инвестиционния процес, която да извърши оглед на обекта. Същата е проведена на 25.01.2021 г., с представители на Възложител, Изпълнител и Строителен надзор. Комисията е констатирала компрометиране на част от изпълнените строително-монтажни работи, като предстои същите да бъдат възстановени. Разплатени са 10 091 лв.;

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800.

Извършват се проучвателно-проектантски работи за участъците без РС. Поради непредвидени обстоятелства – разнопосочни становища на НКЖИ в точките на пресичане на проекта с проект за ж.п. линия, както и установени грешки в данните за терена предоставени от възложителя и установените на място при геодезически замервания на изпълнителя, е допуснато разделяне на проекта на части и удължаване срокът за проектиране на засегнатите участъци.

Получени са становища от „Геозащита“ за свлачищата, които попадат в обхвата на обекта. Изпратено е заявление до МРРБ за предварително съгласие по реда на чл.96, ал.3 и ал.4 от ЗУТ за изпълнение на геозащитни мерки и дейности за лота, за което сме получили съгласие.

Повечето от засегнатите инженерни мрежи по цялото трасе на Лот 2 не са на мястото, на което са посочени в одобрения парцеларен план и поради тази причина почти по цялата дължина на Лот 2 (също и заради новите пътни възли на две нива) ще бъде необходимо да се изработва проект за изменение на одобрения ПУП-ПП. Процедирането на въпросното изменение на ПУП-а ще отнеме не по-малко от 9 месеца, след което ще започне отчуждителната процедура.

Има постъпил доклад от Институт за пътна безопасност относно качеството на изпълнените СМР на лота, както и коментари относно изпълнението на задълженията на строителния надзор. Докладът е изпратен и на строителя и на надзора за становище. Получен е протокол от проведената среща на място. Подготвена е информация, която да се предостави на Дирекция „Комуникация и информация“ при подготовката на отговора.

Изпълнителят е представил проектите за пътните възли, които следва да разгледат на експертен съвет.

Получено е писмо от Министерството на културата за новоразкрити археологични структури от км 164+100 до км 164+220.

Подписано е допълнително споразумение със строителния надзор, съгласно, което същият да изпълнява консултантска услуга и на Път III-161 „Ребърково – Люти дол - Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040 № 53-00-6436/30.06.2021 г..

Изпълнителят на СМР е уведомен, че за път III-161, не са подписани протоколи 2 и 2а, и в случай, че същият извършва СМР, то трябва да бъде незабавно преустановено и да бъде възстановено съществуващото положение.

Също така е изпратено писмо до Изпълнителя на СМР с искане да се преразгледа стойността на път III-161 с цел намаляване.

Приблизителния процент на изпълнение за обекта 23%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89.

- Земни и пътни работи – изкопи и насипи, стабилизация на земна (теренна) основа,

Фактическото изпълнение на СМР към края на м.май е 11.2%

В процеса на изпълнение на изкопните работи в обхвата на участъка от км 193+700 до км 194+164,89 Изпълнителят информира Агенция „Пътна инфраструктура“, че при достигане на проектното ниво на дъно изкоп е установил почви категория А-7, които са по-неблагоприятни почви от проектните и изискват обстойна геоложка експертиза. Също така отправя предложение да съвмести изпълнението на проучвателните работи с тези по актуализацията на техническия проект, вследствие на което е съставен и подписан Акт обр. 10 от дата 26.11.2019 г. съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до приключване на описаните в него процеси. Изпълнителят е представил актуализиран технически проект за участъка от км 193+700 до км 194+164.89, който е приет на ЕТИС и се очаква в най-кратки срокове да се внесе в МРРБ за издаване на допълнение към издадено Разрешение за строеж №РС-61/26.09.2016г. по реда на чл. 154 от ЗУТ.

В тази връзка е подписано Допълнително споразумение №2, №53-00-12551/31.12.2020г.

На 06.04.2021г. се проведе Експертен технико – икономически съвет за участъци :

Пътен възел „Ботевград“ от км 191+960 до км 193+700 вкл. улично осветление и захранване

Пътен възел „Люти дол“ от км 174+800 до км 175+800 вкл. улично осветление и захранване

Улично осветление и захранване на пътен възел „Новачене“ при км 185+437.

Улично осветление и захранване на площадка за отдих на км 191+700,

като същите предстои да бъдат внесени Технически проекти в МРРБ за одобрение и издаване на РС, след като се процедира новият път ПУП-ПП и приключване на отчуждителните мероприятия. Разплатени са средства в размер на 118 080 лв.;

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост”/. Извършват се довършителни работи по мостовите съоръжения, тротоарните площи и пасарелките. Монтират се пътни знаци.

Приблизителния процент на изпълнение за обекта 93%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са средства в размер на 18 246 991 лв.;

- Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150. На 10.08.2020 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка.Фактическото изпълнение на СМР е 75,00%. Разплатени са средства в размер на 6 548 354 лв.;

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата дължина е 29,643 км. Строителната площадка е почистена. Премахнати са единичните дървета по обходния път на гр. Видин, които попадат в обхвата на пътя,  а също и в участъка от км 10+000 до км 28+000. Отнет е хумусният пласт, както и неподходящият материал в участъците от км 3+757 до км 20+000  и от км 30+000 до км 33+400. Работи се по ПВ Видин на км 9+380: отляти са всички пилоти и ригелите на устой 1 и 2, стълб 2 и 3 и на всички колони и фундаменти, продължава изграждането на отводнителните канали. Изпълнени са водостоците по директното трасе от км 3+757 до км 9+585, както и водостоците по връзките на ПВ "Видин". Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 1.25%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са средства в размер на 54 544 лв.;

- Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка:

Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км;

Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128.47 – километраж по проект), с дължина 11,128.47 км;

Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391,53 км;

Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км;

Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км“.

Изпълнител на СМР: Договор №РД-33-5/27.08.2020г. с „Автомагистрали“ ЕАД

Стойност на договора за СМР: 1 083 000 000 лв. с ДДС.

Постановление на Министерски съвет №229/21.08.2020г. за обект „Модернизация на път I-1 (79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 по проект)“ на стойност 379 000 000 лв.

Издадено е Разрешение за строеж №РС-36 от 29.04.2021г. за Участък 1 и Участък 2. Модернизация на Път І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участъци от км 33+400 до км 47+000 и от км 47+000 до км 58+128.47, с изключение на мостовите съоръжения  при км 49+350 (над р. Скомля) и при км 54+120 (над р. Медовнишка/Барата) от МРРБ.

Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а):

- Участък 1 (от км 33+400 до км 47+000) от 14.05.2021г.;

- Участък 2 (от км 47+000 до км 58+128,47) от 19.05.2021г.

- „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“. На 16.12.2020г. е подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка. Изпълняват се основно земни работи, пътни работи и големи съоръжения. Фактическото изпълнение на СМР е 10%.

- Изпълнение на проектиране и строителство (инженеринг) на кръгово кръстовище на път III-866 Смолян – Стойките при км 8+904 (между ул. „Миньорска“, „Първи май“ и „Хан Пресиян“ гр. Смолян. Има подписан договор с  № Д-40/31.03.2021г. със „Автомагистрали“ ЕАД.

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана” – Разплатени средства в размер на 1 896 664 лв. за археологически проучвания.;

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на път І-1 (Е-79), участък „Мездра-Ботевград” – от км 161+367 до км 194+122”– Разплатени средства в размер на 935 754 лв. за археологически проучвания.;

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 2 671 813 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624; Разплатени са общо 628 255 лв;

- „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ – Разплатени средства в размер на 2 043 558 лв.

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

- АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. Обща дължина: 16,32 км; За отчетния период са изпълнени: почистване на строителната площадка 88,56%, насипи 99,72%, изкопи 96,91%; укрепване на откоси 70.13% банкети и основни пластове 96.84%, асфалтови пластове 71,99%, отводняване, реконструкция на водопровод 92,26%, бетонни, масиви, пътно платно 93,45%, пътни принадлежности 12,44% реконструкция на водопровод 100, електро и УО 50%.Приблизителния процент на изпълнение за обекта – 92%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са 6 370 016 лв. за СМР.;

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/:

Име на проекта: „Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“

С ПМС № 308 от 13.12.2018 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ в  размер на сумата в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“.

За изграждането на Автомагистрала „Хемус“ в Участъци от 1-6 са разплатени средства от набирателната сметка на обща стойност 26 589 558 лв. за СМР.

УЧАСТЪК 1

Започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца и започва от датата за откриването на строителната площадка.

Връзката със съществуващата републиканска пътна мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела – п. в. „Боаза“ при 88-ми км и п. в. „Дерманци“ при 98-ми км. В участъка ще бъдат изградени два виадукта съответно с дължина 484 м и 442 м, четири моста над река Вит, 6 селскостопански подлеза и надлеза, 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища и площадка за отдих, разположена двустранно при 94-ти км.

Разрешение за строеж: РС-30 от 17.04.2019г. за подучастъка от км 94+960 до км 96+600, землище с. Торос, има подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка от 23.04.2019г.

Разрешение за строеж: №РС-12 от 05.03.2020г. за подучастъци: от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 100+280 и Заповед №РС-52/16.07.2020г. влязла в сила на 08.08.2020г. за допълване към РС-12/05.03.2020г., подобект реконструкция на водопроводи. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 19.03.2020г.

Разрешение за строеж: №РС-70 от 28.08.2020г. за подучастък от км 100+280 до км 103+060. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 16.09.2020г.

На обекта са изпълнени работи по реконструкция на мрежа НН при км 95+916 – 100%, реконструкция на водопровод за с. Торос – 100%. Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтови работи. Изпълнена реконструкция на ЕЛ 20 kV електропровод „Грънчаров“ и ЕЛ 20 kV електропровод „Лазар Станево“.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 30%.

/На територията на област Ловеч/

УЧАСТЪК 2

Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път ІІІ-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260).

Срокът за изпълнение на отсечката е 48 месеца.

В този участък ще бъде изграден тунел с две тръби за движение, с дължина 387 м. Ще има и два пътни възела – п. в. „Угърчин“ при пресичането с път ІІІ-3504 Угърчин – Ловеч и п.в. „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Беглеж – Катунец. Ще бъдат построени 9 виадукта и 1 мост на р. „Каменица“ при км 107+140. Най-дългият виадукт е с дължина 1193.2 м и максимална височина на стълбовете 42 м. Подлезите и надлезите са общо 7 бр.: 2 бр. надлеза при пътен възел „Угърчин“, 1 бр. подлез при пътен възел „Каленик“, по директно трасе са селскостопански подлези 2 бр. и надлези 2 бр., както и площадка за отдих.

Разрешение за строеж: №РС-69 от 27.08.2020г. за подучастък от км 103+060 до км 122+260.

Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 20.11.2020г.Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 3 %.

/На територията на област Ловеч/

УЧАСТЪК 3

Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Радовене - Катунец до връзката с път ІІ-35 Плевен - Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца.

Предвидено е изграждането на 6 виадукта, 9 големи съоръжения - подлези и надлези, а пресичането с път ІІ-35 Плевен - Ловеч ще бъде чрез пътен възел. В този участък ще има две площадки за отдих от двете страни на магистралата с обща площ 13,3 дка и с места за паркиране на тежкотоварни и леки автомобили.

За подучастъка от км 126+780 до км 127+075, землище с. Лисец има издадено Разрешение за строеж № РС-31 от 17.04.2019 г., но поради технологични причини не се изпълняват строително-монтажни работи.

Подробният устройствен план - Парцеларен план за участък 3, подучастъци от км 122+260 до км 135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340 е одобрен със Заповед № РД-02-15-68 от 28.03.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Отчужителната процедура е приключила, включително и процедурата за промяна предназначението на частната гора по чл. 73, ал. 5 от ЗГ, като през Декември 2019 г. за автомагистралното трасе на участък 3 е представено в МРРБ заявление за издаване на разрешение за строеж.

Издадено е разрешение за строеж №РС-83/21.10.2020г. за подобект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Горталов – Славяни“ при пресичането с АМ „Хемус“ при км 138+461 в района на ПВ „Плевен“.

Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 11%.

/На територията на областите Ловеч и Плевен/

УЧАСТЪК 4

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца. В този участък ще има два пътни възела, както следва : при км 153+065 „Дренов-Дойренци“ и при км 167+061 „Александрово“ при пресичането с път III-301 Летница – Ловеч и 16 големи съоръжения - 4 селскостопански надлеза, 2 пътни надлеза, 1 мост, 5 селскостопански подлеза, 1 пътен подлез и 1 подлез на ж. п. линия. Ще бъдат изградени и три зони за отдих както следва: на км 150+000, км 156+700 и км 164+500, които са от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 4 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 20.05.20 – ТП е приет и се отстраняват забележките.

/На територията на областите Ловеч и Плевен/

УЧАСТЪК 5

Участъкът е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово-Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09=167+572 до км 189+344=190+771,67).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца.

Предвидени са два пътни възела, както следва: ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "Крушуна" общински път LOV1064 на км 171+562 и при път III-303 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "Бухово" на км 190+013. В този участък ще има 4 моста като най-дългият е над река Осъм - 306 м. Останалите мостове са по-малки. Освен пътните възли и мостовете, ще бъдат изградени още 12 големи съоръжения при пресичането на автомагистралата с републикански, общински и селскостопански пътища, както и на ж. п. линията София - Варна. В участъка ще има 3 зони за отдих, както следва : на км 170+060; км 180+140 и км 185+900, от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка. Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 29.06.20г.

/На територията на областите Ловеч и Велико Търново/

УЧАСТЪК 6

Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344=190+771,67 до км 222+000=223+426,75).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 42 месеца.

Предвидени са три пътни възела, които са съответно за връзка с път III-405 Павликени - Горна Студена, път III-504 Алеково - Обединение и път I-5 Русе - Велико Търново. В отсечката освен пътните възли ще бъдат изградени  още 17 големи съоръжения - 8 надлези /7 селскостопански и 1 пътен/, 8 подлези /6 селскостопански и 2 пътен/, както и 85 бр. малки съоръжения. Ще има 4 зони за отдих както следва: на км 192+220; км 199+200; км 208+100 и км 219+000  от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили. Предвиден е и център за контрол на трафика и поддръжка на магистралата на км 220+700 /разположен е в ляво платно посока Варна/.

Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6 е изпълнено през 2019г. Целта е цялостното изграждане на АМ „Хемус“ в участъка от Боаза до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново да приключи до 2024 г.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка. Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 30.06.20г. ПП е одобрен от МРРБ със заповед №РД – 02-15-20/08.02.2021г., влязла в сила с писмо №04-16-513/09.03.2021г.

- Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3 /три/ участъка от АМ Хемус: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340; Разплатени са 1 004 364 лв.

- Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство)

Проектът е разделен на три участъка:

УЧАСТЪК 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект);

УЧАСТЪК 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);

УЧАСТЪК 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102).

С ПМС № 336 от 13.12.2019 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. в размер 483 000 000 лв. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Участък 8 от км 265+500 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102) . Със сумата от 1 380 000 000 лв. се увеличава показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Сумата от 483 000 000 лв. е преведена от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по негова банкова сметка за чужди средства, открита в изпълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), за изплащане на задълженията по изграждане на посочените участъци от Автомагистрала „Хемус“.

С Решение №70/09.06.2020 г. е обявена тръжна процедура за „Определяне на изпълнител за упражняване на консултантска услуга на обект: АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Обособена позиция № 2: Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102). Срокът за подаване на офертите е 30.07.2020 г. Офертите са отворени на 31.07.2020г.

- Дейности по проучвателно-проектантски работи. Етап на изпълнение:

Разплатените средства за отчетния период са в размер на 228 795 лв.

- Изготвяне на план за управление на околната среда (ПУОС) и план за собствен мониторинг (ПСМ) за обект: Доизграждане АМ "Хемус", участък "Ябланица - п.в. Плевен - Ловеч" от км 78+500 до км 139+340 с дължина 60,840 км. Разплатени са 26 391 лв.‘

- Изработване на разширен идеен проект за "Югоизточен обходен път на град Плевен"- през първото полугодие на 2021г. са фактурирани 99 000, 00 лв., остойностяващи 30% изпълнение на ППР. Дирекция ИПОП има ангажимент само към финансовото обезпечение на договора. Всички дейности се изпълняват от ОПУ Плевен.;

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч" и път I-5 "Русе - Велико Търново", за Обособена позиция No2 АМ Хемус, участък от км 166+144 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000 км. – Разплатени са 9 000 лв. за ППР.;

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч" и път I-5 "Русе - Велико Търново", за Обособена позиция No3 АМ Хемус, участък от км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), с приблизителна дължина 33,000 км. - през първото полугодие на 2021г. са разплатени 12 924,00 лв., остойностяващи 40% изпълнение на ППР.

- Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало” -  Разплатени са 81 480, 00 лв., остойностяващи авансово плащане.

- Всички дейности включени в програма ППР - Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.

- Придобиване на земя

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно уточненият план към м. юни, са в размер на 9 500 000 лв. Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. За отчетният период разплатените средства са в размер на 54 544 лв.

- „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ  път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)  - 54 544 лв.

- Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно уточненият план към м. юни са в размер на 114 846 569 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 57 828 418 лв.

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

- Ремонт на МТБ на АПИ- 26 917 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер

- Придобиване на компютри НТУ – 34 440 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

- Плотер – 26 880 лв.

- ОПУ Варна устойство за изкачване на стълби – 11 760 лв.

Придобиване на стопански инвентар

- Придобиване на стопански инвентар – 2 322 лв.

Придобиване на други ДМА

- Кабини за охрана 2бр. ТОЛ – 10 800 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

- Софтуерни пакети за защита от вируси – 23 587 лв.

Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

- Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 258 лв.

- Обекти, финансирани с европейски средства

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 15 487 607 лв.

Обекти, които са приключили и са с издадено Разрешение за ползване:

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана. Обектът е приключил на 100%. Издадено е Разрешение за Ползване. Разплатените средства към 30.06.2021 г. са в размер на 2 261 650 лв.;

- Лот 27 „Път II-62 Дупница - Клисура от km 42+263.20 до km 59+071.66, с обща дължина 16.809 км, област Кюстендил“ Обектът е приключил на 100%. Издадено е Разрешение за Ползване. Разплатените средства към 30.06.2021 г. са в размер на 93 678 лв.;

- Лот 28 „Път II-62 „Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15,711 км, област София”. Разплатените средства са в размер на 8 715 755 лв.

През 2021 г. се изпълняват следните обекти по ОПРР 2014-2020 г.:

- Лот 26 „Път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали” - Строителството е започнало на 14.02.2020 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Към момента са изпълнени около 70% от предвидените СМР на обекта. Работи се по всички части на проекта;

- Лот 29 „Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16,749 км, области Бургас, Варна” - Строителството е започнало на 31.07.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени са около 35% от предвидените СМР по проект. Работи се по всички части на проекта;

- Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас” - Строителството е започнало на 31.07.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени са около 50% от предвидените СМР по проект. Работи се по всички части на проекта Разплатените средства са в размер на 1 437 521 лв.;

- Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“ - Строителството е започнало на 17.09.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 10 месеца. Изпълнени 95% от предвидените СМР по проект. Работи се по всички части на проекта. Разплатените средства са в размер на 1 121 622 лв.;

- Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“ - Строителството е започнало на 17.09.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 10 месеца. Изпълнени 95% от предвидените СМР по проект. Работи се по всички части на проекта; Разплатените средства са в размер на 1 857 381 лв.;

Обектите, за които се провеждат тръжни процедури и/или има избрани изпълнители и предстои да започне строителството  през 2021 г. са следните:

- Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново;

- Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;

- Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра;

- Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 3 006 280 лв.

- Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян;

(участък 1 от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660);

(участък 2 от км 129+660 до км 132+920).

Строителството на обекта е започнало с подписването на Протокол обр. 2а на 20.08.2018г. Срок на изпълнение 19 месеца и 26 дни. Към момента са изпълнени 85% от предвидените СМР на обекта.

По време на изпълнението на СМР бяха подписани следните актове за спиране и продължаване на строителството.

За участък 2: Акт обр. 10/23.05.2019 г.; Акт обр. 11/11.09.2020 г.; Акт обр. 10/10.03.2021 г.

За участък 1: Акт обр. 10/15.11.2019 г.; Акт обр. 11/05.11.2020г.; Акт обр. 10/10.03.2021 г.

На 12.07.2021 е получено писмо на строителя за готовност за подписване на Акт обр. 11 и възобновяване на работите в участък 2.  Разплатени са 3 006 280 лв.;

Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, област Смолян; Има избран изпълнител и се очаква да стартира стоителството на обекта.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 1  791 205 лв.

- III-118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен"; - Строителството е започнало на 08.07.2020 г. с подписването на Протокол обр. 2а. Строежът е изпълнен до степен на съществено завършване (писма на строителя и строителния надзор от м. юли 2021 г.). Предстои подписване на Констативен акт обр. 15 и въвеждане на обекта в експлоатация. Разплатени са 1 329 977 лв.;

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км101+199; - Строителството е започнало на 24.09.2020 г. с подписването на Протокол обр. 2а. Срок на изпълнение 12 месеца. Изпълнени са 8% от предвидените СМР.;

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000; - Строителството е започнало на 17.07.2020 г. с подписването на Протокол обр. 2а. Строежът е изпълнен до степен на съществено завършване (писма на строителя и строителния надзор от м. юли 2021 г.). Предстои подписване на Констативен акт обр. 15 и въвеждане на обекта в експлоатация.. Разплатени са 461 228 лв.

- Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”:

Проект: №BG16M1OP002-4.003-0010-C01 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 2”, финансиран по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”:

- Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен - Строителството е започнало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 17.05.2021г., срокът за изпълнение е 4 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: разчистване на строителната площадка и земни работи, изпълнени са около 27% от предвидените СМР на обекта.

- Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково - Строителството е започнало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 20.05.2021г., срокът за изпълнение е 6 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: разчистване на строителната площадка и земни работи, изпълнени са около 6% от СМР.

- Укрепване на свлачище на  път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ при км 72+300, област Перник - Строителството е започнало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 15.07.2021г., срокът за изпълнение е 6 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: разчистване на строителната площадка и земни работи, изпълнени са около 1% от СМР.

Обектите, за които се провеждат тръжни процедури и/или има избрани изпълнители и предстои да започне строителството  през 2021 г. са следните:

- Укрепване на свлачище на  път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“;

- Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София.

- Проекти изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 (ОПТТИ). Отчетени средства към 30.06.2021 г. са в размер на 32 219 551 лв.

АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624: ). Отчетени са средства в размер на 32 219 551 лв.

- АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000; Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 към 30.06.2021 г. е 74,23%.

На 03.12.2020г. е подписан Протокол – образец 16 за установяване годността на ползване на строеж и е издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-11-09 от 29.12.2020 год. за обекта. Подписано е допълнително споразумение № 6 с Изпълнителя за удължаване на срока до декември 2021 г. На 13.01.2021 г. е издадено разрешение за строеж за обект Изграждане на мост над р. Струма на мястото на съществуващ при км 0+120.70 на II-19. Предстои подписване на Протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Изпълнява се Договор №164/30.12.2015 г. за супервизия на АМ „Струма" Лот 3.1. Инженерът е мобилизиран и изпълнява задълженията си.

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

През отчетния период са изпълнявани строителни работи в целия участък както следва:

-общ изкоп, насип с подходящ материал, насип за зона "А", насип на хумус по откосите, изграждане на водостоци и съоръжения за животни, реконструкции и изместване на съществуващи електрически мрежи и реконструкции и изместване на съществуващи съобщителни кабели.

Изпълняват се дейности по изграждане на мост при км 366+215, дясно платно:

-Монтаж на напрегателна армировка (въже) за вътрешно и външно напрягане; напрягане на въжетата и полагане на инжекционен разтвор по трасета за вътрешно напрягане на сегментите от връхна конструкция.

-Монтаж на каналообразуватели за външно напрягане.

-Полагане на бетон за долна плоча и стени на Сегмент №15; монтаж на кофраж и армировка и полагане на бетон за горна плоча и диафрагма на Сегмент №15; монтаж на кофраж и армировка и полагане на бетон за долна плоча, стени и горна плоча на Сегмент №16; бетон за долна плоча, стени, диафрагма и горна плоча на Сегмент №17 и ще е монтирана армировката за долна плоча и стени на Сегмент №18. Завършено е избутването на Сегмент №15, Сегмент №16 и Сегмент №17.

Изпълняват се дейности по изграждане на Мост при км 366+215, ляво платно:

- Монтаж на армировка за гардбаластрова стена при Устой Кулата, ляво платно.

- Полагане на защитно бетоново покритие по открити бетонови повърхности на средно строене.

Изграждане на армирани насипи 1_N, 2_N, 3_N, 4_N, 5_N, 6_N при устой Страна София, ляво и дясно платно и 1_S, 2_S и 4_S при Устой Кулата, ляво и дясно платно- монтаж на лицеви стоманобетонови панели, изграждане на насип от подходящ материал, полагане на армирани ленти, други свързани дейности.

Физически напредък към 30.06.2021 г.: 75 %.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

Напредък на изпълняваните строителни работи в целия участък са както следва:

Първична облицовка - Пробивът на тунел Железница е завършен и сбойката за лява тръба е изпълнена на 23.02.2021 г, за дясна - 27.02.2021 г. Изпълнени са всички комбинирани аварийни ниши в двете тръби. Прокопани са 6-те аварийни свързващи галерии – 2 автомобилни и 4 пешеходни.

Северен портал:

Портали и предпортални участъци - мониторинг на скатовете, прилежащи към порталите, както и регулярно се осъществява почистване на предпазните отводнителни канавки.

Вторична облицовка:

Лява тръба – Направление 1

Пиедрити - изпълнени са изкопи за пиедрити в лява тунелна тръба: лява страна – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението; дясна тръба – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението

Изпълнени са пиедрити: лява страна – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението; дясна тръба – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението

Дренажна система - Полагат се дренажни тръби при пиедритите и се изпълнява дренажната система, съгласно детайл от техническия проект в лява тунелна тръба, както следва:

Лява страна – до км. 367+530.75 или т.м. 784.75 и Дясна страна – до км. 367+530.75 или т.м. 784.75

Хидроизолация - Полага се хидроизолационната система и се извършват изпитвания на шевовете в изпълнения участък, който към настоящия момент за лява тунелна тръба е както следва – до км. 367+295.75 или т.м. 549,00.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за лява тунелна тръба, е както следва – до км. 367+273.75 или т.м. 527.75

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за лява тунелна тръба, е както следва – до км. 367+249.75 или т.м. 503.75

Запълнително инжектиране в свода - Минимум 28 дни след бетониране се извърши контактно инжектиране с гъсти циментови разтвори в свода на тунела, към настоящия момент в дясна тунелна тръба е до 366+988,00 или т.м. 242,00.

Дясна тръба – Направление 2

Пиедрити - Изпълнени са изкопи за пиедрити в дясна тунелна тръба - Лява страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението; Дясна страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението

Изпълнени са пиедрити - Лява страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението; Дясна страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението

Дренажна система - Полагат се дренажни тръби при пиедритите и се изпълнява дренажната система, съгласно детайл от техническия проект в дясна тунелна тръба, както следва:

Лява страна – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10 без Уширението; Дясна страна – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10 без Уширението

Хидроизолация - Полага се хидроизолационната система и се извършват изпитвания на шевовете в изпълнения участък, който към настоящия момент за дясната тунелна тръба е както следва – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10. без Уширението.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10. без Уширението.

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10. без Уширението.

Уширение - Изпълнена вторична облицовка на челни стени в уширение в дясна тунелна тръба на км 367+280,00 и км 367+321,00. Изпълнена е хидроизолационната система от км 367+280,00 до км 367+321,00.

Запълнително инжектиране в свода - Минимум 28 дни след бетониране се извърши контактно инжектиране с гъсти циментови разтвори в свода на тунела, към настоящия момент в дясна тунелна тръба е до 367+522,25 или т.м. 755,45

Свързваща аварийна галерия № 1 при км. 367+015,75 по километража на лява тръба и км. 367+001,95 по километража на дясна тръба, за пешеходно движене - изпълнена хидроизолационна система и вторична облицовка.

Свързваща аварийна галерия № 2 за автомобилно движение – Изпълнена армировка за дъно.

Свързваща аварийна галерия № 3 при км. 367+615,75 по километража на лява тръба и км. 367+600,95 по километража на дясна тръба, за пешеходно движене - изпълнява се хидроизолационна система и армировка. Положен бетон по дъно.

Комбинирани ниши – изпълнена вторична облицовка за комбинирани ниши:

Лява тръба при км 366+845,75; при км 366+995,75;  при км 367+145,75

Дясна тръба - при км 366+870,26; при км 367+020,26; при км 367+170,26; при км 367+470,26; при км 367+620,26

Водохранилище при Северен портал - Започната е работа по водохранилището на тунел Железница. Изпълнен е изкопа и се изпълнява обратен насип преди фундиране.

Южен портал:

Вторична облицовка:

Лява тръба – Направление 3

Пиедрити - изпълнени са пиедрити с изключение на Уширението.

Дренажна система - Полагат се дренажни тръби при пиедритите и се изпълнява дренажната система, съгласно детайл от техническия проект в лява тунелна тръба, както следва:

лява страна –  от км 368+349 до км 368+745,00 и от км 367+753,20 до 368+175,00; дясна страна – от км 368+349 до км 368+745,00 и от км 367+753,20 до 368+175,00.

Хидроизолация - Положена е хидроизолация в комбинирани ниши при км 367+895,75;

Извършен е монтаж и изпитвания на шевовете на хидроизолации по стени и свод в лява тунелна тръба при направление юг от км 367+753,20 до км 368+033,60 представляващо 280,00 м.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба е както следва – от км 367+753,20 до км 368+033,60 представляващо 280,00 м.

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – от км 367+754,60 до км 367+984,70, представляващо 230,00 м.

Комбинирани аварийни ниши Южен портал - Изпълнена вторична облицовка - лява тръба при км 367+895,75;

Дясна тръба – Направление 4

Пиедрити - Изпълнени са пиедритите, включително при Уширението.

Дренажна система - Изпълнена дренажна тръба с изключение на Cut and Cover и PVC тръба при Уширението.

Хидроизолация - Положена е хидроизолация в комбинирани ниши при км 368+670.26, при км 368+520.26, 368+370.26, при км 368+070.26, при км 367+920.26 и при км 368+770.26 и Свързваща галерия №4 и №6. Извършен е монтаж и изпитвания на шевовете на хидроизолации по стени и свод в дясна тунелна тръба при направление юг до км 367+753.20 представляващо 935,51 м. Полага се хидроизолация в Уширението.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба е както следва – до км 367+767.90 представляващо 935,51 м. Изпълнение са челните стени на уширението.

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – до км 367+767.90 представляващо 943,30 м. Изпълнена е вторична облицовка на комбинирани ниши в дясна тръба: при км 368+670.26; при км 368+520.26; при км 368+370.26; км 368+070.26; км 367+920.26. и при км 368+770.26;

Мост при км 368+850 – директно трасе - Изграденo e долно и средно строене и връхната конструкция. Монтирани са ОСП. Предстои монтаж на фуги.

Мост Обслужващ път на км 0+026.72 - Изпълнен. Монтирани са ОСП. Предстои монтаж на фуги.

Път директно трасе от км 368+920 до км 369+000 - Извършва се регулярно поддържане на изградените временните пътища, необходими за достъп на механизацията за изпълнение на изкопните дейности. Изпълнени са насипните работи при устоите и полагането на хумус, свързани с изграждането на директното трасе. Изпълнява се зона А за директното трасе при южен портал.

Хеликоптерна площадка - Изпълнени са насипни работи зона В за хеликоптерната площадка и пътя към нея.

Биологично укрепване на откосите - Извършен е първи етап на биологичното укрепване на откосите на директното трасе. Засадени са двугодишни фиданки и храсти, както и е извършено последващото поливане и полагане на грижи за тях. Реконструкция на съществуващ електропровод Айдарово. Получено е разрешение от Държавното горско стопанство за разчистване на растителността в зоната на сервитута на електропровода. Работи се по разчистването.

Електро (пътен тунел) - През отчетния период бе стартиран монтажа на конзолите за окачване на кабелните скари. Изпълнява се тръбоканалната мрежа в дясната тръба при направление юг. Изпълнени са основите на Технологичен център от южната страна. Трасиран е 20 kW захранващо кабелно трасе от електропровод Айдарово посоко северен портал.

В периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. се извършват дейности от етап II – упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството.

От страна на Изпълнителя е постъпил окончателен подробен иск вх. № 53-00-2464/16.03.2021 г. на основание Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, с който Изпълнителят е завил окончателните си финансови претенции по предявено съобщение за иск вх. № 53-00-8750/11.09.2020 г. С писмо до дирекция ОППО е поискано становище относно сключване на допълнително споразумение с Изпълнителя за заплащане на претенцията, която се счита за основателна, и която възлиза на 7 373 918,66 лв. без ДДС.

Финансово изпълнение: Разплатени средства за СМР 154 810 458,33 лв. с ДДС или 69,60 % и за СН 2 780 130,24 лв. с ДДС или 58 %.

Физически напредък към 30.06.2021 г.: 70,00 %.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Представяни са месечни доклади за напредъка на Работите съгласно Под- Клауза 4.21 от Договорните Условия и т. 16.2 от Изискванията на Възложителя.

Изпълнение на работите:

На строителната площадка се извършват СМР, както следва:

Земните работи са приключили. Изпълняват се пътни работи – 46,68 %, направа на облицован предпазен окоп – 200 м.; Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 с дължина 1м., включително всички свързани с това разходи – 200 м за месец юни; доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество,  с подбрана зърнометрия -24 см, съгласно ТС  и всички свързани с това разходи - 2320.00 м3.

Изградени са 7 броя водостоци и 273,60 м подпорни стени.

Съоръжението - Подлез при км 370+110 е завършено на 100 %.

На 20.01.2021 г. Изпълнителят на обекта информира, че в участъка приблизително от км 369+305 до км 369+430, вследствие на обилни валежи и последвало понижение на температурите се е получило отваряне на ясно изразени пукнатини по цялата височина на откоса, откъсване и свличане на скални маси. На 08.02.2021 г. е съставен акт Образец 10 за спиране на строително-монтажните работи в участъка.

Изпълнителят представя на ежемесечна база съобщения по реда на под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“, в които е посочено закъснение предвид установените на обекта свлачищни процеси.

С писмо, изх. № 53-00-5395/07.06.2021 г. до „Геозащита“ ЕООД – клон Перник, е изпратен полученият от Изпълнителя геоложки доклад за откоса над трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” от км 369+200 до км 369+500, с цел извършване на подробен оглед на място и представяне на становище с оценка за геодинамичното състояние на засегнатия район, както и препоръки за последващи действия.

С писмо, вх. № 53-00-5627/11.06.2021 г. от Изпълнителя са представени идейни варианти за укрепване на свлечен участък от км 369+220 до км 369+510.

Физически напредък към 30.06.2021 г.: 73,66 % от общата количествена сметка за изпълнението на обекта.

- АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са завършени.

Обектът е в етап на съобщаване на дефекти. Извършват се регулярни инспекции на площадката на АМ "Струма" Лот 3.3.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП, Пътен надлез на ул. "Филиповско шосе" над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка от бул. "Добринова скала" до ул. "Трети март" - В участъка от км 0+000 до км 0+496 строително-монтажните работи са приключили, за което е подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

За участъка от км 0+496 до км 0+6052,18 е издадено Разрешение за строеж Б-89/28.10.2016г. от Главния архитект на СО, което не е влязло в сила. Поради наличието на неприключили процедури по отчуждаване на терени, необходими за реализацията на проекта в участъка от км 0+496 до км 0+602,18, е подписано Допълнително споразумение № 1 към Договор № РД-33-26/27.11.2015 г. за СМР на обекта, като предвидения срок за изпълнение на участъка от км 0+496 до км 0+602,18 е 45 календарни дни от подписване на Протокол 2а.

През месец април 2021 г. е изпратено поредно писмо до Столична община, с искане за информация относно статуса на Разрешение за строеж Б-89/28.10.2016г, както и да ускори действията от нейната компетенция за получаване на необходимите документи за реализация на обекта в участъка от км 0+496 до км 0+602.18.

Физически напредък към 30.06.2021 г.: 92,39 %.

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ - Изпълнителят представи в АПИ с писмо с вх. № 53-00-12395 на 23.12.2020 г. техническия проект. На 21.01.2021 г. с писмо № 53-00-623 консултантът на проекта входира в деловодството на АПИ становището си по проектната разработка на техническия проект.

На 17.02.2021 г. се проведе ЕТИС за приемане на техническия проект на Изпълнителя. Към настоящият момент е изготвен и се съгласува протокола от проведения ЕТИС, на който взеха участие както постоянните членове по Заповед № РД-11-211/17.02.2021 г., така и представители на Изпълнителя, Консултанта и областните пътни управления, в обхвата на които попада дейността по проекта. Приемането на проекта се отложи за следващо разглеждане на ЕТИС, след отстраняване на констатираните забележки.

С писмо № 53-00-4500/13.05.2021 г. е изпратен на Изпълнителя утвърдения от председателя на УС на АПИ Протокол от ЕТИС, ведно със всички становища към него. На Изпълнителя „ИТС Тракия“ ДЗЗД е посочен срок от седем работни дни за представяне на становище по всички забележки и констатации. Същото е получено на 20.05.2021 г. с вх. № на писмото 53-00-4805 и предстои да се разгледа и обсъди от екипа за управление на проекта.

С писмо № 93-01-4077 от 10.06.2021 г. е изпратено искане до дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ за потвърждение местоположението на двадесетте рамки, на които да бъдат монтирани съответно четиридесет електронни информационни табели (VMS).

Изпратено е писмо до дирекция УСИП за уточняване на датата на завършване на ремонтните работи на тунела, след което Изпълнителят Обединение „ИТС Тракия“ да започне изграждането на заложените в договора компоненти.

Финансово изпълнение на проекта към 30.06.2021 г.: 0%.

Физически напредък към 30.06.2021 г.: 10%.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Средствата платени към 30.06.2021 г. са в размер на 7 307 578 лв.

- АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500.;

На 08.04.2021г. бе подписано от INEA Изменение №2 към Споразумение INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075 за отпускане на безвъзмездни средства, с което датата на приключване е променена от 31.12.2020 на 31.10.2022 г., общо допустимите преки разходи са променени от 83 100 555 Евро на 79 318 076 Евро. Не се променя процентът за възстановяване на безвъзмездните средства – 24.77%. от допустимите разходи за действието.

Юни месец 2021 г. започна активно изпълнение на асфалтовите работи. На 100% са изпълнени водостоците. По мостовите съоръжения на Подлез “Калотина” км 2+223, са изпълнени пътна плоча, тротоарни конзоли и изпълнена хидроизолация на дясно платно.

Асфалтиран е първи пласт пътна настилка.

По част конструктивна са изпълнени 163 бр. ( 100% от общо 163 бр. пилота L=12m) укрепителните стени. Изцяло готови са участък 1 и участък 2 от хидротехническия проект на река Ежовица. Изпълнени са фундаменти и стени. Монтирани са 232 бр.панели. На 100% е изпълнен подложен бетон.

Към 30.06.2021 г. изпълненият обем СМР е 55,35 %, а финансовият напредък е 28.03%.

През отчетния период към 30.06.2021 година са извършвани разплащания по договорите, сключени във връзка с изпълнението на  проекта, общо на стойност 7 307 578 лв.

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС). Няма изразходени средства към 30.06.2021 г.

- Свлачище на път ІІ-53, Елена-Сливен Ямбол, км 107+200; Строителството е започнало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 17.05.2021г., срокът за изпълнение е 4 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: разчистване на строителната площадка и земни работи, изпълнени са около 27% от предвидените СМР на обекта.

- Свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, гр. Свиленград; Строителството е започнало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 20.05.2021г., срокът за изпълнение е 6 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: разчистване на строителната площадка и земни работи, изпълнени са около 6% от СМР.

- Свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна; На 13.07.2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за обекта. Договорът е в сила от 16.11.2020г., след приключила процедура по промяна на предназначението на имотите. Към момента строителството на обекта не е стартирало.

- Укрепване на свлачище на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ при км 72+300; Строителството е започнало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 15.07.2021г., срокът за изпълнение е 6 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: разчистване на строителната площадка и земни работи, изпълнени са около 1% от СМР.

3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройсто на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- Подобряване на качеството на жизнената среда.

- Реализира инвестиционни проекти и проекти за развитие на ВиК отрасъла.

Оперативни цели

- Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда.

През периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.

Усилията бяха насочени към довършване изграждането на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения в кв. „Сарафово“, гр. Бургас, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (27) и активизирани свлачищни процеси (22) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е окончателно приключен и въведен в експлоатация през м. март 2021 г. Укрепена е площ около 700 дка, изградена е брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен.

Стартирано е изпълнението на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ с подписването на 18.03.2021 г. на Протокол (Образец 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Строително-монтажните работи на обекта се извършват под контрола на строителния надзор и авторския надзор и своевременно се съставят актове по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с реализацията на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“: проекта е на стойност 2 500 924 лв., финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“), чиято цел е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. Набелязването на мерки за борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението, техническата инфраструктура, околната среда, историческите и културните паметници и др.

С наше писмо № 90-05-1280(205)/04.02.2021 г. е подадено към УО на ОПОС искане за спиране срока за изпълнение на дейностите по проекта, поради неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват навлизане на строителна и сондажна техника в зоната на свлачищните циркуси и провеждане на каквито и да е полеви дейности, предвид както създадените рискове за живота и здравето на работещите, така и за последващото качествено изпълнение на контролно-измервателните системи, които могат да бъдат компрометирани още в процеса на тяхното изграждане.

С писмо от 08.02.2021 г. УО на ОПОС ни уведомява, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Условията за изпълнение на одобрения проект, срокът за изпълнение на дейностите спира да тече, считано от 04.01.2021 г. до отпадане на обстоятелствата, предизвикали спирането. С последващо писмо от страна на УО на ОПОС в края на месец март е изискано съставянето на план-график за изпълнение на оставащите дейности по проекта. С оглед изпълнението им в допустимите срокове е създадена организация за неговото успешно реализиране след възобновяване на изпълнението на дейностите. Към 30.06.2021 г. срокът за изпълнение на дейностите по проекта не е възобновен, тъй като обстоятелствата за неговото спиране не са отпаднали.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в степен, която напълно съответства на заложените параметри и показатели към края на полугодието на 2021 г.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

- Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

- Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.

Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.

През отчетния период продължи изпълнението по договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете му в Плевен и в Перник, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 900 бр. хидрогеоложки и геодезически измервания, и инженерно-геоложки обследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на 20 общини.

- 81 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД - клон Плевен и „Геозащита” ЕООД - клон Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в около 40 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

През отчетния период с протокол от 21.06.2021 г. са възобновени дейностите по договор с предмет „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик, спрени на 19.02.2021 г. поради обстоятелства от извънреден характер – неблагоприятни метеорологични условия. Изпълнен е Етап ІІ от дейностите по договора, извършени са инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, изграждане на КИС и изработване на обща укрепителна схема.

Продължи изпълнението на договор с предмет „Актуализация на паспортизация и оценка на състоянието на обект „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик - участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“. Изпълнени са дейностите по договора – разработката е предадена в МРРБ и е изпратена за разглеждане от специализиран състав на ЕСУТ при община Балчик. Приета е на 24.06.2021 г. с протокол без забележки.

Приключени са дейностите по договор с предмет „Актуализация на проекто-проучвателни работи за обект „Гр. Бяла - укрепване свлачище и брегоукрепване“. Предадена и приета е документацията от втори етап, включваща анализ и оценка на съществуващото положение, състоянието и функционалната ефективност на изградените геозащитни съоръжения и актуализация на общата укрепителна схема. Разработената проектна част „Обща укрепителна схема – Втори етап – актуализация“ във фаза „Идеен проект“ заедно с части „Анализ и оценка на съществуващото положение, състоянието и функционалната ефективност на изградените геозащитни съоръжения“ и „Доклад от инженерно-геоложко проучване“ са изпратени за разглеждане от специализиран състав на ЕСУТ при община Бяла.

Проведена е обществена поръчка с предмет „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив „Ахелой“, община Поморие. От комисията за оценка на предложенията, е изготвен е доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на процедурата, одобрен на 25.06.2021 г. от Възложителя.

През отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумения за трансфери с общините за осигуряване на проектна готовност за следните обекти:

- „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Смолянски езера“, община Смолян. Изпълнението продължава през 2021 и 2022  г., като е сключено допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение.

- „Укрепване на свлачища в кв. 25, 26, 27 и 28, с. Габровица", община Белово - споразумението е в процес на изпълнение.

- Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ) (Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.) са изменени и допълнени разпоредби, свързани с издаване на предварителни съгласия в свлачищни райони.

С измененията и допълненията на ЗУТ задължителните документи, посочени в указателни писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството изх. № 03-01-7/21.01.2015 г. и изх. № 03-01-7/24.02.2016 г., са изрично отразени и разписани в закона.

С посочените действия са изпълнени вменените ангажиментите от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в областта на геозащитата, както и указанията, дадени във Ваше писмо № ОД-390/26.01.2016 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 5в от ЗУТ административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214 от ЗУТ, може само еднократно да изисква отстраняване на нередовности или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи.

В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.06.2021 г. – 30.06.2021 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 39 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 15 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 2 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 22 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие”

Обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е окончателно приключен и въведен в експлоатация през м. март 2021 г. Укрепена е площ около 700 дка, изградена е брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен.

Обект: „Гр. Царево - укрепване свлачище северен  бряг“ – открита е строителната площадка и са стартирали строително-монтажните работи.

През отчетния период са изпълнени видове работи по сключени споразумения за финансово подпомагане на общините за изпълнение на геозащитни мерки и дейности за следните обекти:

- Обект „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на Регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“ – обектът е изпълнен и е издадено за Разрешение за ползване;

- Обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“ – обектът е изпълнен. Споразумението е изтекло, като в срока на споразумението обектът е завършен с подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). Срокът на споразумението не е удължен, поради което довършване на обекта е за сметка на община Варна.

В процес на строителство са следните обекти, сключени през предходен етап:

- Обект „Укрепване на свлачища в кв. 17, кв. 18, с. Габровица, община Белово;

- Обект „Укрепителни дейности на възникнали свлачищни участъци в района на „Туристическа и колоездачна пътека в гр. Неделино – местност „Леден врис“;

- Обект „Укрепване на локално свлачище в м. "Ъгъла", кв. Сарафово, гр. Бургас;

- Обект „Укрепване на свлачище PVN 24.37856.01 в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен,  засягащо път  III-3402“;

- Обект „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. "Черни дрин", гр. Враца (под водоем Среченска бара);

- Обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“;

- Обекти „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“, „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ и „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“;

- Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“;

Обект „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол.

През отчетния период е сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и община Правец споразумение за трансфер за изпълнение на  обект: „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /I -3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река, община Правец“.

- Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на стратегическата и оперативна цели на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините. Осъществено е наблюдение на изпълнението на условията по сключени споразумения за трансфер на финансови средства, на следните общински администрации:

- община Белово за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици „Чавдар войвода“,

„Априлско въстание“,  „Ал. Константинов“, „Азово“, „Балабаница“, „19-та“, на територията на община Белово“.

- община Белово за обект: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства

в общ. Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура, на територията на община Белово“.

- Община Неделино – Обект: „Реконструкция на улична мрежа в гр. Неделино“.

- Община Луковит - Обект: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Луковит“.

- Община Марица – Обект: „Общинска улица в местност Баткън в землището на с. Царацово, община Марица“.

През отчетния период е сключено между министерството и община Рила споразумение за трансфер за изпълнение на строително–монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация по част „Пътна“ на улици – „Света Варвара“, „Подгорица“, „Рилски езера“, „Септемврийска“, „Света Петка“ и „Цар Симеон“ в гр. Рила“.

- Други дейности и постигнати резултати

В процес на изпълнение е договор, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16M1OP002-4.003.0003-C01, за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по която МРРБ (дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“) е бенефициент за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти с обща стойност 2 500 924 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен). Целта на проекта е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. През отчетния период са проведени редица технически и административни дейности, свързани с изпълнението на проекта.

С наше писмо № 90-05-1280(205)/04.02.2021 г. е подадено към УО на ОПОС искане за спиране срока за изпълнение на дейностите по проекта, поради неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват навлизане на строителна и сондажна техника в зоната на свлачищните циркуси и провеждане на каквито и да е полеви дейности, предвид както създадените рискове за живота и здравето на работещите, така и за последващото качествено изпълнение на контролно-измервателните системи, които могат да бъдат компрометирани още в процеса на тяхното изграждане.

С писмо от 08.02.2021 г. УО на ОПОС ни уведомява, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Условията за изпълнение на одобрения проект, срокът за изпълнение на дейностите спира да тече, считано от 04.01.2021 г. до отпадане на обстоятелствата, предизвикали спирането. С последващо писмо от страна на УО на ОПОС в края на месец март е изискано съставянето на план-график за изпълнение на оставащите дейности по проекта. С оглед изпълнението им в допустимите срокове е създадена организация за неговото успешно реализиране след възобновяване на изпълнението на дейностите. Към 30.06.2021 г. срокът за изпълнение на дейностите по проекта не е възобновен, тъй като обстоятелствата за неговото спиране не са отпаднали.

Обявена е обществена поръчка № 24-21-026 с предмет: „Доставка на оборудване с/и софтуерни продукти за изпълнение на целите на проект“, с шест обособени позиции. В изпълнение на Заповед № РД-02-14-425/11.05.2021 г. на главния секретар на министерство на регионалното развитие и благоустройството са отворени, разгледани, оценени и класирани постъпилите оферти за участие по обществената поръчка от назначената с цитираната заповед комисия. Работата на комисията приключи на 22.06.2021 г. с изготвяне на доклад, предоставен на възложителя за утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

В процес на изпълнение е изграждането на контролно-измервателните системи. Те ще бъдат разположени в определените свлачища с обща площ над 658 хектара в 20 населени места, на територията на 16 общини.

- Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

През отчетния период дирекцията подготви пакет от документи за приемане на  Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация от Министерския съвет от (приет с Решение  от 31.03.2021 г.) Националният инвестиционен план е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г.

- „Проект за развитие на общинска инфраструктура“.

Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Проектът се състои от три компонента за извършването на всички дейности по проучване, проектиране и строителство за завършването на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване – яз. Пловдивци и яз. Луда Яна, включително пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) към тях, за рехабилитация на яз. Студена и за рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник, както и изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация.

Изпълнението на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ продължи и през 2021 г., а крайният срок за завършване на СМР е 02.08.2021 г., след което предстоят процедури по въвеждането на обекта в експлоатация съгласно приложимото законодателство.

Строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ беше спряно на 14.05.2020 г. с акт образец 10 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. На 28.01.2021 г. се подписа акт образец 11 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за възобновяване на строителните дейности. СМР ще продължат и през 2022 г.

Направените разходи за изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са размер на 1 463 987 лв., както следва:

- Рехабилитация на яз. Студена – 1 372 929 лв..;

- Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 91 058 лв.

- Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“.

Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

- Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

- Проектът е приключен, като дейностите по проекта бяха изпълнени в периода 16.03.2016 г. – 12.02.2021 г. Дейности 1, 3 и 4 от проекта приключиха до м. март 2020 г.

За периода 01.01.2021 г. -  30.06.2021 г. общо по проекта са разплатени 2 762 128 лв.

През отчетния период приключи изпълнението на следните дейности от проекта::

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

По дейност 2 има сключени два броя договора. Изпълнението на дейностите по тях приключи през м. февруари 2021 г., като са разработени две информационни системи. Извършените плащания през отчетния период са в размер на 2 721 631 лв.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта. По дейност 5 от проекта има подписани 15 договора, от които до края на 2020 г. са изпълнени 14 бр. от тях, свързани с организиране на събития, изготвяне на публикации, информационни и рекламни материали, логистично обезпечаване за участия в мероприятия. През м. февруари 2021 г. приключи изпълнението и на последния договор, който е свързан с изпълнение на функциите на координатор на проекта, като по него са разплатени 7 630 лв.

- Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“

Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-120/14.11.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.018.

- Обща стойност и източник на финансиране – 22 844 980,80 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – чрез последнователност в прилагането на регионален подход при обследването и дефинирането на инвестиции във ВиК инфраструктура да се изготвят РПИП за ВиК за 6-те новоконсолидирани обособени територии и да се демонстрира ефективна рамка за планиране на инвестиционния процес в отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта– 31.12.2023 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.:

Дейност 1 - По дейност 1 е проведена обществена поръчка с предмет: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции. През м. април 2021 г. са сключени 5 договора на стойност 16 747 789,20 лв. с ДДС:

- Договор № РД-02-29-97/26.04.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „РПИП Инфраструктура“, за обществена поръчка с предмет: “регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, Обособена позиция № 1: РПИП за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново на стойност 2 998 800 лв. с ДДС;

- Договор № РД-02-29-98/26.04.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „РПИП Инфраструктура“, за обществена поръчка с предмет: „регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, Обособена позиция № 3: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен на стойност 2 998 800 лв. с ДДС;

- Договор № РД-02-29-91/21.04.2021 г. с изпълнител „Тракийска вода“ ДЗЗД за обществена поръчка с предмет: „регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, Обособена позиция № 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София на стойност 4 666 665,60 лв. с ДДС;

- Договор № РД-02-29-93/22.04.2021 г. с изпълнител Обединение „Янтра – Врана“ ДЗЗД за обществена поръчка с предмет: „регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, Обособена позиция № 5: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище на стойност 2 447 160 лв. с ДДС;

- Договор № РД-02-29-94/22.04.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Аква Пул“ за обществена поръчка с предмет: „регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, Обособена позиция № 6: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково на стойност 3 636 363,60 лв. с ДДС.

Срещу решението на комисията за избор на изпълнител по Обособена позиция 2: РПИП за „ВиК“ ООД, Габрово е подадена жалба в КЗК. С Решение от 29.04.2021 г. КЗК се е произнесла в полза на МРРБ. Очаква се да изтече срокът на обжалване.

Дейност 2 - В дейност 2 има две под-дейности. По под-дейност 1 „Консултантски услуги за осигуряване на качество и текущ контрол ва изпълнението на РПИП“  е подготвена тръжна документация.

За изпълнение на под-дейност 2 „Организация и провеждане на мероприятие за обмяна на опит и добри практики“ на 16.03.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на семинари за повишаване на компетенциите в областта на водоснабдяването и канализацията;

Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на работни посещения в страна- членка на Европейския съюз, за обмяна на международен опит и добри практики при планирането, развитието, изграждането и поддръжката на ВиК инфраструктурата, управлението на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите;

Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на 6 демонстрационни мероприятия в 6-те обособени територии на ВиК оператори, за които се изготвят регионални прединвестиционни проучвания -„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново; „ВиК“ ООД, Габрово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково.

Тръжната комисия приключи своята дейност и предстои подписване на договори.

Дейност 3 – По Дейност 3 е проведена обществена поръчка с предмет „Организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане  регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“. Подписан е Договор № РД-02-29-35 /04.02.2021 г. с изпълнител „Скай Травел“ ЕООД на стойност 13 320 лв. с ДДС.

На 16.10.2020 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Изготвяне и доставка на рекламни материали за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“. Подписан е Договор № РД-02-29-66/05.03.2021 г. с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД на стойност 12 918 лв. с ДДС.

През отчетния период не са извършени плащания по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“

- Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет

За първото полугодие на 2021 г., от държавния бюджет чрез на дирекция „ВиК“ са разплатени 12 865 305 лв., както следва:

- През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за трансфери към 24 общини: Долна Митрополия, Кнежа, Угърчин, Камено, Ихтиман, Етрополе, Правец, Костинброд, Якимово, Аксаково, Ловеч, Тополовград, Хасково, Бяла Слатина, Оряхово, Перник, Костенец, Своге, Кюстендил, Симитли, Дупница, Свищов, Гоце Делчев и Априлци. През периода са трансферирани средства към Общините във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти:

- Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността "Ченгене сарай" в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия - частично;

- Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бреница, община Кнежа - I етап: Реконструкция на  захранващ водопровод (тласкател) DN 250 - 1793 м.; Гл. клон І DN 110 - 594 м.; Гл. клон ІII DN 110 - 738 м.; Клон 82 DN 90 - 120 м.; Клон 79 DN 90 - 309 м.; Клон 78 DN 90 - 197 м.; Клон 77 DN 90 - 273 м.; Клон 106 DN 90 - 135 м.; Клон 104 DN 90 - 249 м.; и Клон 107 DN 90 - 260 м."- частично;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин - частично;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Винарско – проектиране и изпълнение - частично;

- Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман - частично;

- Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе - частично";

- Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Правец, община Правец - частично;

- Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд, Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд за Обособена позиция 1: частична подмяна на улична водопроводна мрежа за село Драговищица, община Костинброд" - частично;

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана - частично ;

- Реконструкция на водоснабдителна система на с. Слънчево, община Аксаково - частично;

- Реконструкция на ВиК мрежа в община Ловеч, обособена позиция № 1 "Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. Младост" - гр. Ловеч - частично;

- Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с. Хлябово, общ. Тополовград - I етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м. - II етап - частично;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково. Обособена позиция 4 - Изместване на хранителен водопровод от водонапорна кула "Юг" в частта от "Стария басейн" до ул."Панорама";

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. Македония от бул. Освобождение до бул. "Васил Левски" , град Хасково;

- Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на територията на с. Соколаре - I етап, община Бяла Слатина, област Враца ;

- Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово – II етап, частично;

- Улична водопроводна мрежа с Ярджиловци – II етап, община Перник - частично;

- Външен водопровод с. Драгичево, община Перник - частично;

- Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане "Чавча" и "Крайна" до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец, община Костенец - частично;

- Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Церово, община Своге – частично;

- Реконструкция на улични водопроводи – Клон 1, Клон 2 и Клон за махала „Чорбаджийска“ в с. Дворище, община Кюстендил;

- Реконструкция на улични водопроводи – Клон 1, Клон 2 и Клон 3, община Кюстендил – с. Горна Гращица;

- Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Железница, община Симитли – частично;

- Реконструкция  и рехабилитация на напорен и хранителен водопровод на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, община Свищов – частично;

- Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рехабилитация на водоснабдителна система на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил и връзка с възможност за аварийно водоснабдяване;

- Реконструкция на довеждащ водопровод от ВС „Барката“ и ВС „Софата“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“ до напорен водоем 120 м³ с. Баничан, община Гоце Делчев – частично;

- Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци – авторски надзор I етап и строителен надзор на I-ви, II-ри и  IV-ти етап;

- Вътрешна водопроводна мрежа на с. Маслиново, община Хасково

- Други обекти и дейности, които са финансирани през 2021 г. от държавния бюджет:

- Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен - 36 518 лв.;

- Проучване на възможностите за използването на язовир Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода – 24 467 лв.;

- Изплатени средства на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите). През отчетния период дирекцията подпомогна Асоциациите по ВиК с методическа помощ и подготви мандати за гласуване на съответните областни управител, като представители на държавата в Общите събрания – 386 249 лв.

- Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията и административно-териториално устройство, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

- Проект на наредба по чл. 10а, ал. 3 от ЗУЧК

На основание чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е изработен проект на наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А” и в зона „Б” извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Наредбата е съвместна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

На 01.06.2021 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата и мотивите към нея са публикувани на Портала за обществени консултации – http://www.strategy.bg и на интернет страниците на МРРБ, МЗХГ, МОСВ и МТ. Датата за приключване на общественото обсъждане беше 01.07.2021 г.

В периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. в МРРБ са постъпили общо 671 броя становища и предложения, от които 645 броя са идентични по съдържание. Също така, за периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. на Портала за обществени консултации са публикувани общо 12 бр. становища и предложения.

Постъпилите становища от приключилите обществени консултации ще бъдат разгледани от нова междуведомствена работна група, в която ще бъдат включени и представители на гражданското общество, представляващи организации, които са участвали в проведените обществените консултации по проекта на наредба.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Със Заповед № РД-02-14-578/18.06.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена експертната работна група, чиято задача е анализ на измененията и допълненията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , обнародвани в "Държавен вестник" през 2021 г.  и проблемните казуси, както и предложения за промени в ЗУТ. Проведени са три броя заседания – на 21.06.2021 г., на 09.07.2021 г. и на 29. 07. 2021 г.  В работната група участват представители на КАБ, САБ, КИИП, КСБ, НАСП, БАИК и др. По време на заседанията са обсъждани конкретни предложения на членовете на експертната група. Към настоящия момент работата на работната група не е приключила.

- Участие в работни експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националния съвет по биоразнообразие към Министерството на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).

- Подготвяне на експертни становища и методически указания:

През отчетния период са подготвяни становища по проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията, и са разработвани методически указания по прилагането на Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Закона за камарата на строителите и други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общият брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото полугодие на 2021 г. е както следва:

Общо – 4995 преписки;

Входящи – 1815 преписки;

Изходящи (вкл. вътрешни) - 2050 преписки.

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Дейности по обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2021 г. на дирекция „УТАТУ“:

- община Каварна – С писмо вх. № 70-00-1849/23.02.2021 г. НЦТР предлага на възложителя МРРБ да прекрати Договор № РД-02-29-309/22.10.2014 г. с мотиви, подробно описани в писмото. Към момента се проучват възможностите за прекратяване на договорните отношения между МРРБ и НЦТР.

- община Приморско - по писмо относно възможността за сключване на анекс към договор с избрания изпълнител е получено становище от дирекция „Обществени поръчки“, съгласно което изменение и подписване на анекс към Договор № РД-02-29-218/31.08.2012 г., сключен между МРРБ и ДЗЗД „АРХУРБАНСТУДИО“, е незаконосъобразно. Съгласно становището на дирекция „Правна“ способите за анексиране следва да бъдат проучени, като се преценят възможностите, предвидени в чл. 116, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП. Към момента се проучват възможните решения.

- община Шабла – в МРРБ е внесен окончателен проект на ОУП на община Шабла, които е в процес на съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, след което предстои разглеждане на проекта от НЕСУТРП и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- община Царево – Във връзка с изпълнението на Договор № РД-02-29-411/08.09.2015 г. сключен между „Форум Александрови“ ЕООД и МРРБ са проведени срещи и разговори относно предприетите действия по преработване и допълване на ДЕО и  ИОУП Царево с оглед изпълнение на указаните от МОСВ дейности и предприемане на последващи действия по провеждане на нови консултации и обществено обсъждане на проекта за ИОУП на община Царево. С писмо № 03-02-233/12.07.2021 г. е представена информация от изпълнителя на проекта относно етапа на преработване на ИОУП и ДЕО съобразно становището на МОСВ.

- Проект за ОУП на община Бяла – проведени са консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на ОУП на община Бяла. Получените повече от 300 бр. становища са изпратени към проектанта за разглеждане и отразяване. На 14.06.2021 г. бе проведена среща на експертно ниво за уточняване на последващите действия по изработване на ОУП на община Бяла, в която взеха участие представители на МОСВ, община Бяла, изпълнителя на проекта на ОУПО и МРРБ. Към момента се изчаква становището на МОСВ относно задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на ОУП на община Бяла, за да продължи работата по изготвяне на ДЕО, тъй като в рамките на проведените консултации такова не е постъпило, поради което от страна на МРРБ е изпратено и напомнително писмо.

- Проект за ОУП на община Долни Чифлик - проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и е сключен Договор за обществена поръчка № РД-02-29-148/30.07.2021 г. с избрания изпълнител „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЕАД.

- Финансово подпомагане на общините за изработване на общи устройствени планове - Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г.) от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“ и Допълнение към тях.

Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства към 30.06.2021 г.:

По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. - в отчетния период са извършени трансфери в размер на 487 987 лв. към 11 общини (в т.ч. 214 526 лв. за представен предварителен проект на ОУПО и  273 461 лв. за представено влязло в сила решение на общински съвет за одобряване на ОУПО).

В отчетния период 6 общини са одобрили ОУПО – общините Баните, Карнобат, Лом, Пазарджик, Свищов и Симеоновград. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 и наложените ограничения.

Обобщено в периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 487 987 лв. Действащите споразумения  към 30.06.2021 г. са 96 броя.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ:

Издадени са 8 бр. разрешения за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството в това число за:

- Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, с местоположение област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, местност „Саксон Алча“, поземлени имоти с идентификатори 36110.33.29 и 36110.33.578;

- План за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин;

- Изменение на ПУП-ПП за обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел „Северна скоростна тангента“ при км 5+109, в землището на с. Мрамор, Столична община;

- Изработване на Специализиран ПУП - парцеларен план (СПУП-ПП) за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474, за обособяване на нов УПИ VI1561-„за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас;

- Допълване на Заповед № РД-02-15-30/05.03.2021 г., с която се разрешава изработването на проект на ПУП- план за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин;

- ПУП-ПП за обект: АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/ 20.08.2014 г. на министъра на регионалното развитие = км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“);

- Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89;

- ПУП-ПП на „Кабелна линия ниско напрежение от МТТ 100 kVA, 20/0.4 kV СРС № 56 (съществуващ) до ГРТ в ПИ 65677.1.1152, гр. Свиленград, област Хасково“.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията

Проведени са 18 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на:

- Специализиран ПУП (СПУП) за развитие на „Мини Марица Изток“ ЕАД, рудник „Трояново Север“ до 2030 г., части от землищата на с. Бели бряг, с. Любеново, с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора;

- СПУП за развитие на „Мини Марица Изток“ ЕАД, „Обединение северно насипище“, рудник „Трояново 1“ и рудник „Трояново Север“ части от землищата на гр. Раднево и с. Гледачево, община Раднево, област Стара Загора;

- Изменение на ПУП-ПП за обект: Път I-1(Е 79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512 и за обект: Път I-1(Е 79) Обход на гр. Монтана от км от км 102+060 до км 114+512 – реконструкция на инженерни мрежи в частта на пътен възел при км 102+753;

- ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1(Е 79) „Видин-Ботевград“, участък от км 61+750 до км102+060 в община Ружинци, област Видин, общини  Георги Дамяново и Монтана, област Монтана;

- ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния магистрален газопровод да българо-сръбска граница на територията на област Варна, общини Ветрино и Провадия;

- ПУП-ПП за АМ „Хемус“, участък от км 159+013 до км 162+076, землище с. Александрово, община Ловеч и ПУП-ПП за АМ „Хемус“ , участък от км 167+572 до км 190+771 по техническия проект от 2020 г. в землищата на общини Летница, Ловеч, област Ловеч и общини Сухиндол, Павликени, област Велико Търново;

- ПУП-ПП за АМ „Хемус“, участък от км 190+771 до км 223+426 по техническия проект от 2020 г. в землищата общини Павликени, Велико Търново, Полски Тръмбеш и Горна Оряховица, област Велико Търново;

- Изменение на ПУП-ПР на с. Медковец, и ПУП-ПП за землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана за териториите, необходими за изграждане на трасето на жп линия Видин-София, участък Видин-Медковец;

- Изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Брусарци, община Брусарци,  област Монтана, засегнати от трасето на жп линия Видин-София, участък Видин-Медковец;

- Изменение на ПУП-ПР на с. Лагошевци, община Димово, област Димово;

- Изменение на ПУП-ПП за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, за въздушна ЕЛ „Тунела“ 20 kV от км 369+320 до км 370+260;

- ПУП-ПРЗ на ПИ за образуване на нов УПИ-61110.510, 6106.2518 и ИПР за улична регулация по плана м. „Казичене“, район Панчарево, СО за обект: „Тягова електрическа подстанция 110/ 27,5 kV за жп участък София-Елин Пелин;

- ПУП-ПП за обект: Външно елзахранване от ТП „Института“-УПИI, кв962 по регулационния план (РП) на с. Драгичево, община Перник, област Перник до УПИ VIII, кв.21 за „Компрлекс от еднофамилни жилищни сгради, изгребна яма, сондажен кладенец и площадкови мрежи“ по РП на м.в.з. „Приплат-разширение-запад“, с. Владая, гр. София, област София;

- КПИИ за обект: „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води н р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково;

- Изменение на ПУП за обект: „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, ПП и план-схема за външен газопровод до площадката на газоизмервателна станция „Калотина“, с. Драговищица и Голяновци, община Костинброд, с. Храбърско , община Божурище, с. Алдомировци, община Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина, община Драгоман, кв. Требим и с. Мировяне, Столична община;

- ПУП-ПП за обект: „Директен газоразпределителен газопровод за захранване на новоизграждащата се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални материали в гр. Дулово, Промишлена зона юг“ на територията на община Исперих, област Разград и община Дулово, област Силистра;

- СПУП-ПП за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море, югоизточно от ПИ с ид.07079.1.474 по КК на гр. Бургас и ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.474 за обособяване на нов УПИIV-561- „защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, кв. 30 по плана на м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Издадени са и са влезли в сила 12 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

- ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния магистрален газопровод да българо-сръбска граница на територията на област Варна, общини Ветрино и Провадия;

- ПУП-ПП за АМ „Хемус“, участък от км 159+013 до км 162+076, землище с. Александрово, община Ловеч и ПУП-ПП за АМ „Хемус“ , участък от км 167+572 до км 190+771 по техническия проект от 2020 г. в землищата на общини Летница, Ловеч, област Ловеч и общини Сухиндол, Павликени, област Велико Търново;

- ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1(Е 79) „Видин-Ботевград“, участък от км 61+750 до км102+060 в община Ружинци, област Видин, общини  Георги Дамяново и Монтана, област Монтана;

- Изменение на ПУП-ПП за обект: Път I-1(Е 79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512 и за обект: Път I-1(Е 79) Обход на гр. Монтана от км от км 102+060 до км 114+512 – реконструкция на инженерни мрежи в частта на пътен възел при км 102+753;

- СПУП)за развитие на рудник „Мини Марица-изток“ ЕАД, „Обединено северно насипище“ – Рудник „Трояново – 1“ и Рудник „Трояново-север“, части от землищата на гр. Раднево и с. Гледачево, община Раднево, област Стара Загора;

- СПУП за развитие на „Мини Марица – изток“ ЕАД, рудник „Трояново-север“ до 2030 г., части от землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора;

- АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП  (след пресичането с път III-303) ≡ км 190+771,67 по технически проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път I-5), в землищата на гр. Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец и с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново, с. Дичин, с. Никюп и  с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Куцина, с. Стефан Стамболово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

- За поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-114 от 27.12.2018 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен ПУП-ПП за землището на с. Маноле, община Марица, област Пловдив за Подобект 3 „Пътен прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

- ПУП-ПП за обект: Външно електрозахранване от ТП „Института“ – УПИ IV, кв. 962 по регулационния план с. Драгичево, община Перник, област Перник до УПИ VIII, кв. 21 (ПИ 11394.1825.653) за „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради, изгребна яма, сондажен кладенец, и площадкови мрежи“, по регулационния план на м. в.з. „Приплат – разширение – запад“, с. Владая, район Витоша, град София, област София;

- КПИИ за обект: „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, с местоположение област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, местност „Саксон Алча“, поземлени имоти с идентификатори 36110.33.29 и 36110.33.578;

- Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“, на територията на: с. Драговищица и с. Голяновци, община Костинброд, с. Храбърско, община Божурище, с. Алдомировци, община Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина, община Драгоман, кв. Требич и с. Мировяне, Столична община.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 45 бр. инвестиционни проекта и са издадени 45 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

- АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, подобект: Изграждане на мост над р. Струма, на мястото на съществуващ, при км 0+120.70 на път II-19, с цел осигуряване на транспортен достъп при бъдещото изграждане на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1

- Ремонтна работилница за рибарски лодки“ в УПИ VIII-1367, местност „Рибарско пристанище“, кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с ид.07079.10.1367 по КК на гр. Бургас.

- Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, участък Перник разпределителна-Перник, подобект: Контактна мрежа от км 29+910 до км 30+300 по Път 1 и 2;

- Основен ремонт на конструкцията на покрития паркинг на Терминал 2 на Летище София, Блок XIII и Блок XIV“, находящ се в УПИ XV, кв.2, м. „Летищен комплекс София“, Столична община;

- Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, Жп участък Елин Пелин-Септември от км 30+990 до км 32+285 по път 1, км 30+994 до км 32+289 по път 2, вкл. Тунел № 1, прилежащите предпортални площадки и обслужващи пътища при западния и източния портал на тунела и от км 32+369 до км 39+250 по път 1, от км 32+390 до км 39+250 по път 2, вкл. Тунел № 2, прилежащите предпортални площадки и обслужващ път при западния портал на тунела;

- „Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект: Изместване на стълб №23/20 на ВЛ 110kV „Тинтява-Асамблея“;

- „Преустройство на помещения в сградата на ЦДП в лаборатория за изпитване на въглищата на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД“, в УПИ X-2,3,4,5, кв. 1, с. Ковачево, община Раднево;

- Към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“:

- Подобект: „Компресорна станция „Нова Провадия“, Етап „Компресорна станция „Нова Провадия“,

- Подобект: „Външен водопровод и водопроводно отклонение за Компресорна станция „Нова Провадия“ Ф 63 ПЕ – първи етап“, Етап „Компресорна станция „Нова Провадия“;

- „Външна канализация DN600 от площадката на Компресорна станция „Нова Провадия“ до заустване в язовир в имот 56143.12.74“,

- Подобект: „Входящ и изходящ шлейфи и кранов възел 7 на Компресорна станция „Нова Провадия“, Подобект: „Нова оптична кабелна линия от Компресорна станция „Нова Провадия“ до Компресорна станция „Провадия“ в нова тръбна мрежа до кранов възел 7 и в съществуваща тръбна мрежа от кранов възел 7 до Компресорна станция „Провадия“,

- Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20kV – основно от п/ст „Провадия“ и резервно от далекопровод ВЛ 20kV „Хотела“, на територията на: област Варна, община Ветрино, землище с. Ветрино и община Провадия, землища на с. Златина, с. Петров дол и гр. Провадия;

- Оптична кабелна линия към преносен (магистрален) газопровод в участъка КС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“, на територията на: землищата на община Вълчи дол, област Варна и община Нови пазар, област Шумен;

- „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“;

- „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“ по проект „Рехабилитация по железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ с етапи 1-15 на територията на: Област Пловдив - общини Пловдив, Марица и  Раковски, с. Белозем; Област Стара Загора -общини Чирпан и Стара Загора; Област Сливен –общини Нова Загора и Сливен; Област Ямбол –общини Ямбол, Тунджа и Стралджа Област Бургас – общини Карнобат, Айтос, Камено община Бургас;

- Софийски околовръстен път от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект: Съоръжение за акумулиране, изпаряване и дрениране на дъждовни води;

- Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“ в поземлен имот с ид. 44238.507.1 по КККР на гр. Лом, община Лом, област Монтана;

- Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, Етап 1- Преносен газопровод; Електрохимична защита от корозия (ЕХЗ); Газопроводно отклонение от преносния газопровод към гр. Панагюрище; Кранови възли (КВ); Оптична кабелна линия, на територията на общини Септември, Лесичово и Панагюрище, област Пазарджик, гр. Пирдоп, гр. Златица, Софийска област;

- Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, Жп участък гара Елин Пелин от км 23+090 до км 24+254 по път 1 и от км 23+089 до км 24+252 по път 2, включително реконструкция на приемно здание гара Елин Пелин;

- АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+060, включително ПВ „Дерманци“, подобекти: Реконструкция на ВЛ 20kV „Брестница“ при км 89+520 и Електрозахранване на трафопост и МКТП за ПВ „Боаза“;

- Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил –Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 с дължина 5950 м“

- „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“: Подобект: Приемно здание, гр. Нова Загора, област Сливен; Подобект: „Реконструкция и модернизация на втори, трети и четвърти перони на ж.п. гара Нова Загора;

- Нови кабелни линии до обектите от Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД“; Етап I – СМР по кабелно трасе към Контролни станции № 1, 6, 7, 8 и Базова станция № 1“, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, град Козлодуй, област Враца;

- АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, подобекти: Директно трасе в участъка от км 322+763 до км 322+803; Реконструкция на въздушни електропроводи 20kV - ВЛ „Бряг“ при км 311+510, ВЛ „Лозево“ при км 325+613 и ВЛ „Лозево – Хитрино“ при км326+900;

- Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08 ≡ км 32+447.20 и етапни връзки с 12 подобектa;

- „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на жп линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ с етапи: Етап 1 – Модернизация на гара Оризово от км 42+376 до км 44+086 и Етап 2 – Модернизация на гара Чирпан;

- „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино – Плиска от 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“

- „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък „София – Карлово“, гари Яна, Саранци, Макоцево, Мирково, Копривщица, Кремиковци, Столник и Пирдоп“ от строеж: „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на ж.п. линията „София–Карлово-Зимница“, ЛОТ 1 „София – Карлово“, подобект: „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационната мрежа в ж.п. участък „София – Карлово“;

- АМ „Хемус“, подобекти: Виадукти при км 133+600 и км 135+200 и изграждане на прилежащи стени от армиран насип при устоите им;

- АМ „Хемус“, за изграждане на: Конструкции тип армиран насип на мост над река Вит при км 90+670 и мост над река Вит при км 91 +650

- Нов пътен надлез на км 134+334 (стар км 134+350) в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора, на територията на област Сливен, община Нова Загора, с. Стоил Войвода, част от обект: Проектиране и изграждане на 9 пътни надлеза и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух – Кермен и Черноград – Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на жп линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

- Модернизация на Път І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участъци от км 33+400 до км 47+000 и от км 47+000 до км 58+128.47, с изключение на мостовите съоръжения при км 49+350 (над р. Скомля) и при км 54+120 (над р. Медовнишка/Барата);

- Основен ремонт (рехабилитация) на път III-161 „Ребърково – Люти дол - Ботевград” от км 0+000 до км 33+040 с изключение на мостовите съоръжения при км 19+346, км 21+146 и км 24+730, разположен на територията на община Мездра, област Враца и община Ботевград, област София;

- „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високите води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, с местоположение област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, местност „Саксон Алча“, поземлени имоти с идентификатори 36110.33.29 и 36110.33.578;

- Етап 7 „Модернизация на жп линия София – Драгоман, Участък Разделен Пост Петърч-Драгоман“ от км 40+400 в междугарието Алдомировци– Драгоман до км 42+537,17, край проект, включително гара Драгоман, на територията на община Драгоман, Софийска област от строеж: „Модернизация на жп линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман;

- Укрепване на свлачище при км 41+394 на републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“

- Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, с подмяна на гарови разпределители в участъка Варна - Синдел, гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ с местонахождение на териториите на гарите Варна, Варна товарна, Тополи, Езерово, Белослав, Повеляново, Разделна, Девня и Варна фериботна в област Варна, общини Варна, община Белослав, община Аврен, и Белослав;

- Основен ремонт (рехабилитация) на път III-208 „Провадия-Дъскотна“ от км 49+184 до км 82+650, подучастък от км 56+320 до км 56+496.50, на територията на община Руен, област Бургас.

- „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“, на територията на община Суворово, община Вълчи дол, община Аксаково, област Варна и община Добричка, община Добрич, община Генерал Тошево, област Добрич“;

- „Кейова стена, част от техническата инфраструктура на „Пристанищен терминал „Езерово“, част от пристанище за обществен транспорт Варна“, в ПИ с ид. 27125.504.171 по КККР на с. Езерово, община Белослав, област Варна.

  - Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

  - Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

  - Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж и на презаверените разрешения за строеж;

  - Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра:

Регистрирани са 22 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

- Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ)

Постигнатите ключови резултати включват:

- Цялостен анализ и проверка за съответствие със законодателството на предложение на инициативен комитет и на доклад с мотиви на областния управител на област Бургас относно извършване на административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас Изготвяне и съгласуване на необходимата документация съгласно законоустановения ред и внасяне на предложението за разглеждане в Министерския съвет. Прието е Решение № 253 на Министерския съвет от 24.03.2021 г., за създаване на нова община Обзор и е подготвен проект на указ на президента на Република България за утвърждаване на решението и определяне на новите териториалните граници;

- Извършен анализ за съответствие с нормативната уредба, изготвяне и съгласуване на 2 писма-отговори и 2 копия (едното от които заверено) на цялостната документация по преписка до Дирекция „Правна“, препратени впоследствие до Министерския съвет и съответно до ВАС, относно искане за становище по изложените доводи в жалба от г-н Николай Димитров, кмет на община Несебър, срещу Решение № 253 на Министерския съвет от 2021 г. за административно–териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център град Обзор, област Бургас;

- Изготвяне и съгласуване на писмо-отговор относно 2 бр. сигнали – отворени писма, от жители на селата Баня, Паницово, Козница и Емона, община Несебър, област Бургас;

- Подготовка, организация и провеждане на първото заседание на Междуведомствена работна група (МРГ) за извършване на анализ и предложения за подобряване на оперативната съвместимост при регистриране и поддържане на информация за административно-териториалните и териториалните единици в страната. Изготвен е протокол и са извършени всички последващи действия, свързани с изпълнението на взетите решения от МРГ. Изпратено е писмо до отговорните институции, изготвена и съгласувана е Заповед № РД-02-14-311 от 31.03.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав, функциите, задачите, общия ред и условията за дейността на МРГ. Заповедта е изпратена своевременно до всички заинтересовани страни. Изпратено е писмо до Комисията за регулиране на съобщенията и ДА „Електронно управление“ за определяне на допълнителни представители в състава на МРГ. Изготвена е Заповед РД-02-14-610 от 30.06.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството  за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1190 от 14.12.2020 г. за състава, функциите и задачите на междуведомствена работна група за изготвяне на анализ и предложения за подобряване на оперативната съвместимост при регистриране и поддържане на информация за АТТЕ в страната. Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до всички заинтересовани страни;

- Извършена е подготовка съгласно нормативните изисквания и е стартирана обществена поръчка с предмет “Актуализация на критериите и показателите за категоризация на административно-териториалните единици и териториалните единици в Република България”, за която Дирекция УТАТУ е заявител и се финансира със средства от бюджета на МРРБ. В тази връзка е подписан Договор № РД-02-29-118 от 25.06.2021 г. за изпълнение на обществената поръчка. Изготвен е проект на Заповед на министъра на РРБ за определяне на отговорни длъжностни лица по изпълнението на гореспоменатия договор;

- Анализирано е състоянието и актуалните данни за община Марица във връзка с преразглеждане категорията на населените места на територията на община Марица, област Пловдив, като е подготвено, съгласувано и одобрено писмо-отговор № 08-00-4 (3) от 12.01.2021 г. до кмета на община Марица;

- Изготвено и съгласувано е писмо-отговор № 08-00-1062 (1) от 12.01.2021 г. до община Елин Пелин относно предоставяне на информация от информационните масиви на МРРБ относно промяна на категоризацията на населените места на територията на община Елин Пелин;

- Във връзка с определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. и на 11.07.2021 г. са изготвени и съгласувани писма № 01-04-1 (1) от 28.01.2021 г. и № 01-04-7 (1) от 11.05.2021 г. до президента на Република България  за издаване на съответните укази;

- Изготвено и съгласувано е писмо-отговор до гражданка относно регламентирано наименование на административни области в Република България;

- По отношение запитване на община Плевен относно необходимостта от актуализация на стратегическата карта за шум на гр. Плевен съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) е направен необходимия анализ на статистическа и административна информация за състоянието на агломерацията на гр. Плевен и е подготвен отговор до общината, както и до Министерството на околната среда и водите за съответствие с нормативната уредба в тази област. Дадени са методически указания по казуса от компетентността на МРРБ в приложното поле на ЗЗШОС;

- Във връзка с постъпило предложение-искане от Инициативния комитет на Местна гражданска инициатива “град-община Батак“ за предприемане на инициатива от Министерски съвет за отделяне на гр. Батак в самостоятелна община поради историческата му значимост е изготвено писмо до председателя на инициативния комитет за предоставяне на липсващи документи.

- Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление, развитие на процеса на децентрализация и доброто управление на местно ниво

Постигнатите резултати включват:

- В областта на децентрализацията

- Проведени са 2 заседания (чрез организиране на видеоконферентна връзка на уеб-базираната платформа на МРРБ) на Работната група за актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода след 2020 г. в изпълнение на решението на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) на Министерски съвет. Подготвени са необходимите материали за заседанията на 07.01. и 12.03.2021 г. Разработени са на експертно ниво в отдел АТУ съответните проекти на стратегия и нова програма за нейното изпълнение за периода 2021-2025 г. с готовност за внасяне за разглеждане и одобряване от СДДУ. Изготвено и съгласувано писмо до институциите за актуализиране състава на Съвета по децентрализация на държавното управление, въз основа на което е изготвена заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на Съвета.

- В областта на подкрепата за развитие на местното самоуправление и местната демокрация

- Във връзка с мониторинга на изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление от Република България е направен преглед на предварителен доклад на делегацията/ докладчиците на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, като са дадени бележки, предложения и коментари съгласувано с НСОРБ и Министерство на финансите;

- За стартиране на обществена поръчка с предмет „Изследване на потенциала за планиране и управление на комплексни мерки за добро управление на местно ниво съгласно европейските стандарти и разработване на експериментална схема за подкрепа на иновационни проекти в селектирани общини“ бе подготвена техническа спецификация и съответните приложения, изготвен бе доклад за стартиране на поръчката и доклад за утвърждаване на спецификацията, систематизиране и представяне на изисквана допълнителна информация във връзка със стартиране на поръчката;

- Изготвен е отчет по изпълнението на Мярка 61: „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017–2021 г.;

- Представители на отдел АТУ взеха участие в 13-тото заседание (чрез видеоконферентна връзка) на Европейския комитет по демокрация и управление към Съвета на Европа, което се проведе на 15-16.04.2021 г., като след това е изготвен доклад, утвърден от ресорния зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

- Други дейности

- Във връзка с извършването на планова проверка в дирекция УТАТУ от Инспектората на МРРБ (разпоредена със Заповед № РД-02-14-29/14.01.2021 г.) са изготвени и предоставени документи и информация от компетентността на дирекцията.

- Изготвено и съгласувано е писмо-отговор до Дирекция „Правна“ относно заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-59/28.04.2021 г., подадено от г-н Симеон Костадинов и г-н Владимир Шейтанов;

- Подготвен и изпратен бе отговор на въпросник (на английски език), свързан с местното самоуправление от делегацията на Украйна, препратен от Секретариата на Европейския комитет по демокрация и управление към Съвета на Европа;

- Координация във връзка с определяне на експерти за участие в междуведомствените комисии за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища и Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021/2022 година;

- Участие на представител на отдел АТУ в работата на Националния съвет за насърчаване на заетостта към МТСП и Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 4000 | 900 |
| 2. Проекто-проучвателни работи | бр. | 1 | 0 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 600 | 40 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 450 | 0 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 500 | 116 |
| 7. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности | бр. | съгласно постъпили искания | 81 |
| 8. Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища | бр. | 43 | 0 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 39 |
| 10.Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект* | бр. | 1 | 0 |
| 11.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове** | Брой | 35 | 6 |
| 12. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 50 | 25 |
| 13. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 40 |
| 14. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 50 | 18 |
| 15. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 8 |
| 16. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 12 |
| 17. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 60 | 45 |
| 18. Издадени разрешения за строеж | Брой | 60 | 45 |
| 19. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 22 |
| 20. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | Съобразно постъпили запитвания | 250 |
| 21. Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство | Брой | 4 | 2 |
| 22. Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво | Брой | 5 | 3 |
| 23. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | бр. | 1 | 0 |
| 24. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ | бр. | 1 | 0 |
| 25. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | бр. населени места | 25 | 25 |

* Благоустройствени обекти за подобряване на жизнената среда, отговарящи на определени условия, за които не са определени конкретни показатели .

**Изпълнението на заложените целеви стойности на показателите за 2021 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

- Показател „Брегоукрепване“ - Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- Показател „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- Показател „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” се отчитат в брой съоръжения с извършен мониторинг.

- Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

- Показател „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени

- Показател „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с брой съществено завършен и приет благоустройствен обект/рехабилитация на пътни платна.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с административно-териториалното устройство включват:

-Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

-Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

  - Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2020 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУПО, продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки и наложените ограничения във връзка с обявеното в страната извънредно положение по повод пандемията от COVID-19. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 3 377 000 | 3 377 000 | 1 006 846 |
|  | Персонал | 2 167 000 | 2 167 000 | 1 005 843 |
|  | Издръжка | 328 800 | 328 800 | 1 003 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 3 377 000 | 3 377 000 | 1 006 846 |
|  | Персонал | 2 167 000 | 2 167 000 | 1 005 843 |
|  | Издръжка | 328 800 | 328 800 | 1 003 |
|  | Капиталови разходи | 881 200 | 881 200 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 44 496 200 | 28 784 360 | 2 486 475 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 4 524 700 | 4 126 353 | 852 |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 1 600 000 | 1 600 000 | 238 038 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 540 000 | 540 000 | 386 249 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 37 502 100 | 22 103 740 | 1 639 885 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ | 208 500 | 208 500 |  |
|  | Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на инфраструктурни обекти | 40 300 | 40 300 | 24 667 |
|  | Охрана на ВиК обекти | 80 600 | 80 600 | 36 518 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 84 867 | 160 266 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | -13 369 347 | -10 684 724 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 2 766 553 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  | -398 347 | -487 987 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  | -12 451 000 | -12 443 290 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  | -270 000 | -270 000 |
|  | Трансфери за благоустройствени дейности |  | -250 000 | -250 000 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 44 496 200 | 15 415 013 | -8 198 249 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 47 873 200 | 32 161 360 | 3 493 321 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 47 873 200 | 18 792 013 | -7 191 403 |
|  | Численост на щатния персонал | 67 | 67 | 51 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Проекти, изпълнявани от дирекция „Водоснабдяване и канализация“

През отчетния период дирекцията подготви пакет от документи за приемане на  Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация от Министерския съвет от (приет с Решение от 31.03.2021 г.) Националният инвестиционен план е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г.

4.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.

5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели

Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

Целевите годишни стойности на заложените индикатори на програмно ниво отразяват брой на документите и на предоставените услуги, които са реализирани през първото полугодие на 2021 г. Отчитането на реалните резултати за полугодието дава ясна оценка за динамиката и степента на текущото изпълнение на целевите стойности, както и за очакваното им годишно им изпълнение.

5.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 43 250 | 23 026 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 600 | 349 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 510 | 1 767 |
| 4. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти | брой | 31 760 | 21 155 |
| 5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 310 | 147 |
| 6. Съставени АУАН | брой | 565 | 320 |
| 7. Проведени административно наказателни производства | брой | 550 | 309 |
| 8. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 26 | 12 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства. | брой | 3 | 6 |
| 10. Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН. | брой | 1 | 3 |
| 11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 2 | 0 |
| 12. Разработени методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 1 | 0 |
| 13. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия | брой | 25 | 25 |
| 14. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия. | брой | 10 | 12 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 23 025 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица. Новообразуваните преписки за периода са 9 722.

Само за второто тримесечие новообразуваните преписки са 11 353.

- Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 349 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 52 794 лв.

- Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 1 767 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:

- Етап 2: участък от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13 от строеж: Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІ-62 Дупница – Самоков от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13, с въвеждане на етапно изграждане – община Самоков, Софийска област;

- Реконструкция и рехабилитация на пътища: II-81 /София - Костинброд/ - ФАО, I - ви етан от I-8 /Драгоман - София/ - Петърч: от км +0,000 до 2+550, II-81 /Костинброд - Градец/ - кв. Обединение, III-811 /Богьовци - Сливница/ - Безден и I - ви етап от /Градец - Царичина/: от 3+280 до 5+344  - Община Костинброд, Софийска област;

- Реконструкция на гаров комплекс Карнобат по проект Подготовка на проект Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас – Фаза 2, Позиция 10: Ремонт сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат - гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас;

- Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-Център и подобряване на навигационните условия на 3 (три) корабни места, община Русе, област Русе;

- Реконструкция на Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата, с. Кулата, община Петрич, област Благоевград;

- Реконструкция на улични водопроводи по ул. Св. Георги Софийски, ул. Яков Крайков и бул. Ген. Едуард Тотлебен (южен локал) и улична канализация по ул. Яков Крайков, ул. Феликс Каниц, кв. Център, р-н Красно село-СО, гр. София, област София;

- Основен ремонт на язовир Ценович 1 - с. Ценович, община Силистра, област Силистра;

- Ремонт /рехабилитация/ на язовир Синкевица и съоръженията към него - община Габрово, област Габрово;

- Основен ремонт на язовир Бабук - с. Калипетрово, община Силистра, област Силистра;

- Аварийно възстановяване коритото на преливника на язовир Сливовишко дере - с. Сливовик, община Медковец, област Монтана;

- Възстановяване и укрепване на стената на яз. Хайдушко кладенче и съоръженията към нея, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защитата на техническата и социалната инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения - гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора;

- Закриване и рекултивация на окислителното езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, в т.ч. поставяне на вентилациона система; Закриване и рекултивация на шламово поле с площ 47 дка на ЛУКОЙЛ Нефтохим - гр. Бургас, област Бургас;

- Фотоволтаична РV централа 8,64 МWp за производство на електрическа енергия - гр.Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас;

- Оптична кабелна линия 093-08/ТШ1-09 - с. Търнава, община Тунджа, област Ямбол;

- Нова ВЛ 400 kV от п/ст Марица Изток до п/ст Бургас – ЛОТ 3 – преминаващ през територията на областите Стара Загора, Хасково, Ямбол и Бургас;

- Изграждане на нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст Марица Изток до п/ст ТЕЦ Марица Изток 3 - област Хасково и област Стара Загора;

- АЕЦ Козлодуй - Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 кV, община Козлодуй, област Враца;

- Многофункционална спортна зала, гр. Бяла, област Русе;

- Реконструкция на СУ Христо Смирненски - с. Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали;

- Предприятие за производство на трислойни метални панели – с. Царацово, община Марица, област Пловдив;

- Комбинирана сушилня за дървесни частици на Кроношпан България ЕООД - гр.Велико Търново, област Велико Търново;

- Разширение на завод за производство на алуминиеви профили, зони за закаляване, опаковка, експедиция и складиране - гр. София, област София;

- Производствено хале - индустриална система за гранулиране в кипящ слой на Агрия АД- община Куклен, област Пловдив;

- Цех за преработка на медицински и ароматни култури - с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора;

- Асфалто – смесителна инсталация TOP TOWER 4000 с обем на производство 320т/ч - с. Микре, община Угърчин, област Ловеч;

- Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово, Подобект: Преносен газопровод от КВ Батулци до КВ Калугерово и Подобект: Преносен газопровод от КВ Батулци до КВ Калугерово – кранови възли – на територията на Софийска област, община Правец и територията на област Враца, община Роман;

- Газификация на гр. Правец - община Правец, Софийска област;

- Газификация на гр. Сандански - община Сандански, област Благоевград;

- Присъединителен газопровод от АГРС Добрич на Булгартрансгаз ЕАД до площадка за компресиране на природен газ в ПИ 72624.36.58. Площадка за компресиране на природен газ - гр.Добрич, област Добрич;

- Реконструкция на компресорна станция Петрич с изграждане на един нов газотурбокомпресорен агрегат - с.Рупите, община Петрич, област Благоевград;

- Автоматична газоразпределителна станция (АГРС) Игнатиево - община Аксаково, област Варна и др.

- Разширение на метро София, трета метролиния – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов –централна градска част – жк Овча купел, първи етап - от км 4+320 (МС5) до км 11+966.34 (МС14) – гр.София;

- Неотложно възстановяване на участък от метротунел от км 4+617.75 до км 4+653.75 и преход към съседни участъци – гр.София;

- Пробив бул. Петър Дертлиев (връзка на Околовръстен път на гр. София и автомагистрала Люлин с ж.к. Люлин) и изграждане на инженерна ВиК инфраструктура на бул. Петър Дертлиев (О.Т.64 –О.Т.62) – гр.София;

- ПЪТ ІІ-86 Рудозем-ГКПП-Ксанти от км 125+000 до км 134+382.44 (Пътна мрежа и пътни съоръжения и Реконструкция на инженерни мрежи);

- Изграждане на локално улично платно на бул.България и Уличен водопровод Ф 250 ПЕВП – гр.София;

- Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Казичене, област София;

- Изграждане на подпорна стена на улица Петър Берон, по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян;

- Изграждане на ул. Паша Христова с уличен водопровод и улична канализация - м. Манастирски ливади – Запад, гр.София;

- Изграждане на ВиК инфраструктура за комуникационна връзка между ж.к. Дружба 1 и ж.к. Дружба 2 – гр.София;

- Подмяна и изграждане на улични водопроводи по ул.Зографи Молерови, ул.Захари Зограф, ул.Преспански камбани, ул.Български апокриф, ул.Проф. Александър Бурмов, ул. Проф. Йордан Иванов, ул.Монарх Спиридон - в.з. Симеоново, гр. София;

- Участък от Главен канализационен клон І по ул. Флора Кънева - м. Кръстова вада, гр.София;

- Изграждане на улична канализационна мрежа по ул. Могилата - м.Витоша ВЕЦ Симеоново гр.София;

- Изграждане на улична канализационна мрежа по ул. Подкрепа и ул. 364 – р-н Връбница, гр.София;

- Оптична кабелна линия 064-0611 на територията на община Шумен;

- Магистрални и локални оптични кабели — северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) Полски Сеновец - междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) Миладиновци до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС) Търговище – на територията на областите Велико Търново, Търговище, Разград и Русе;

- Газопроводно отклонение Търговище - DN 250, PN 5,4 МРа - преносен газопровод - линейна част с кранов възел (КВ) и станция за очистване на газа (СОГ) пускова станция и КВ и СОГ приемна станция – на територията на област Търговище;

- Газификация на гр.София - Разпределителни газопроводи (РГ) и отклонения до консуматори по опис на територията на район Лозенец и район Студентски – Столична община, гр.София;

- Нов учебен корпус на Университет за национално и световно стопанство – гр.София;

- Етап II Сграда Д - Лаборатории от строеж Научно технологичен парк София – гр.София;

- Предприятие за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури - с.Стожер, община Добрич;

- Складово стопанство за съхранение на зърно - 10 броя силози с авторазтоварище, ж.п.разтоварище и почистващ възел - гр.Девня, област Варна;

- Много многофункционални, офис и жилищни сгради.

- Налице са 18 отказа за назначаване на ДПК и за издаване на разрешение за ползване.

- От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 1 716 706 лв.

- Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 21 155 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване. Проверките извършени по региони са както следва:

Най-голям брой проверки са извършени от служителите на следните РДНСК: София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Благоевград и Софийска област. Проверките, касаещи законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му във връзка със законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите

През периода от ДНСК са извършени 6 248 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършваното/извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 2 002 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 91 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове – 24 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, 6 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях и 34 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 14 907 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 от ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 53заповеди за отмяна на разрешения за строеж или отмяна на одобрени инвестиционни проекти.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са образувани 49 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации. Издадени са 36 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 27 100 лв. и 3 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 150 000 лв. на юридическо лице във функциите му на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 147 индивидуални административни акта, както следва:

– 53 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

– 15 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

– 24 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

– 3 заповеди по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж;

– 34 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

– 18 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 141 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 320 наказателни постановления на обща стойност 305 150 лв., както и 39 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 12 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Пловдив, Русе и София.

9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства

- Разработени нормативни актове през първото полугодие на 2021 г. без бюджетни средства – 5 бр. проекти на наредби:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;

2. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) (НИ на Наредба № 5);

3. Проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции;

4. Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;

5. Проект на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

- Разработени нормативни актове през първото полугодие на 2021 г. с бюджетни средства – 2 бр. проект на наредба:

6. Проект на Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата – по Договор № РД-02-29-12 от 13.01.20201 г. с Изпълнител Сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“. Стойност на договора - 16 650 лв. без ДДС (19 980 лв. с ДДС). Статус: Изпълнен и разплатен.

7. Проект на наредба за правила и нормативи за сигнализация на пътищата с пътни знаци – по Договор № РД-02-29-13 от 13.01.20201 г. с  Изпълнител Сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“. Стойност на договора - 16 650 лв. без ДДС (19 980 лв. с ДДС).

Статус: Изпълнен и разплатен договор.

10. Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна - изпълнени са следните задачи:

- Анализ „Определяне на ефективни от гледна точка на разходите минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите в България в рамките на задължителния периодичен преглед на техническите правила и норми и актуализирането им с цел отразяване на техническия прогрес в сградния сектор в съответствие с чл. 4, т. 1 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите“ (ОВ L 153, 18.6.2010 г.), изменена с Директива (ЕС) 2018/844“- по Договор № РД-02-29-15 от 14.01.2021 г. с изпълнител „Технически университет – София – технологии“ ЕООД на стойност 216 000 лв. с ДДС.

Статус: Изпълнен и разплатен Етап 1 от договора на стойност 90 000 лв. без ДДС (108 000 лв. без ДДС).

- „Анализ на актуалните версии на европейските стандарти към съоръженията за игра и настилките на площадките за игра и съответствието им с нормативните изисквания към площадките за игра“ – по Договор № РД-02-29-45/11.2.2021 г. с ДЗЗД „БЕЗГРИЖНА ИГРА“, гр. София. Стойност на договора: 8246,82 лв. без ДДС (9896,18 лв. с ДДС).

Статус: Изпълнен и разплатен договор.

- „Проучване и анализ на необходимостта от актуализиране на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия на прилагане и изготвяне на мотивирани технически предложения за подобряване на изискванията на наредбата“ – по Договор № РД-02-29-189/4.11.2020 г. с Центъра за научни изследвания и проектиране при Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София.

Статус: Изпълнен и разплатен Етап 1 от договора на стойност 15 808,32 лв. без ДДС (19 760,40 лв. с ДДС).

11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна  - изпълнени са следните задачи:

През отчетния период е изготвена и подписана от зам.-министър техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване и/или актуализиране на национални приложения към европейски, в т.ч. хармонизирани стандарти от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011“. Единственият възможен изпълнител е Българския институт за стандартизация. Задачата е с прогнозна стойност 12 500 лв. без ДДС (15 000 лв. с ДДС). В рамките на задачата е предвидено да се разработят 13 бр. национални приложения., изпратено писмо-покана до единствения възможен изпълнител, от които са получени техническа и ценова оферти. Получените оферти са оценени и е изготвен до дирекция „Обществени поръчки“ доклад за стартиране на поръчката. Във връзка със забавянето на сключването на договора за изпълнение и реалната невъзможност да бъде изпълнена поръчката в предвидените в техническата спецификация срокове е изпратено писмо до изпълнителя за съгласуване на нови срокове за изпълнение. Към момента се чака отговор от изпълнителя.

Статус:  Очаква се индикаторът да се изпълни през второто полугодие на 2021 г.

12. Разработени методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба

В процес на изпълнение е задача с предмет: „Разработване на национални изисквания към строителни продукти във връзка с предвидената им употреба/употреби“, финансирана с бюджетни средства от одобрения бюджет на дирекция ТПН за 2021 г. Задачата е с прогнозна стойност 12 500 лв. без ДДС (15 000 лв. с ДДС).

През отчетния период е изготвена и подписана от зам.-министър техническа спецификация, изпратени са писма-покани до 2 бр. потенциални изпълнители, от които са получени оферти. Офертите са оценени и е изготвен доклад до дирекция „Обществени поръчки“ за стартиране на поръчката.

Статус: Очаква се индикаторът да се изпълни през второто полугодие на 2021 г.

13. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия - към 30.06.2021 г. са оправомощени 25 лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки

14. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия - проведени са 10 бр. планови проверки и 2 бр. първоначални проверки (общо 12 проверки) на оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и е упражнен на ефективен контрол върху дейността на лицата.

5.3. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“

Документите, разработени в изпълнение на програмния формат на бюджета се разработват по два начина:

а) с бюджетни средства - съгласно утвърдения годишен бюджет за разходи по задачи на дирекцията (Поименно разпределение на разходите по задачи) и утвърдения План на дирекция ТПН за 2021 г. за задачите, свързани с научноизследователска дейност и хармонизация на националното техническо законодателство за проектиране и изпълнение на строежите с европейските директиви, регламенти и стандарти;

б) без бюджетни средства, съгласно утвърдения План на дирекция ТПН за 2021 г. за задачите, свързани с научноизследователска дейност и хармонизация на националното техническо законодателство за проектиране и изпълнение на строежите с европейските директиви, регламенти и стандарти.

Подробен преглед на изпълнението на други дейности във функциите на дирекция ТПН, свързани с показателите и целевите им стойности в рамките на бюджетната програма, изпълнявани без бюджетни средства

- Участие в работни групи по разработването на проекти на нормативни актове на други ведомства или други дирекции в МРРБ:

- експертно участие в работна група, създадена със Заповед Е-РД-153 от 17.3.2021 г. на министъра на енергетиката. Преглед и изготвени бележки по проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;

- експертно участие в междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед № 3-32/ 28.06.2021 г. на председателя на Държавна агенция  „Безопасност на движението по пътищата“ за разработване на проект на наредба на Министерския съвет по чл. 36б, ал. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура). Представени са бележки и коментари от ДТПН;

- Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени  мерки обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство или участие в междуведомствени работни групи и съвети за изпълнение на национални и европейски политики:

- координиране на цялостната работа по разработването на стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България и пътна карта към нея по  Проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа в българския строителен сектор“ на МРРБ, финансиран по Програмата за  подкрепа на структурните реформи, с консултант KPMG, определен от Европейската комисия;

- Организиране и координиране работата на Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите и за разработване на стратегия за дигитализация на строителния сектор;

- експертно участие в работна група във връзка с разработване на Национален велосипеден план на България в рамките на проект „Danuble Cycle Plans”, водещо ведомство e министерство на туризма; Заповед № Т-РД-16-19/ 8.07.2021 г. на министъра на туризма;

- експертно участие в МРГ, създадена със заповед № РД-02-41/12.3.2021 г. на министъра на труда и социалната политика за разработване на проект на План за действие за периода 2021-2022 г. по мерките и съответните приоритети от Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

-	експертно участие в разработването на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост с включеното проектно предложение на дирекция „Технически правила и норми“ с предмет „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“;

- Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН

- Подготовка и участие в 7 бр. организирани от ЕК работни срещи (CPR Acquis process meeting - product areas Precast concrete & Structural metallic products) по групи продукти от Мандати 1 и 20, във връзка с предстоящите промени в Регламент (ЕС) № 305/2011 и планиране на разработването  на нови хармонизирани технически спецификации от приложното поле на регламента - на 2 и 26.03.2021 г., 28.05.2021 г.,  04.06.2021 г., 12, 14 и 15.07.2021 г. На срещите са разгледани и обсъдени документи, свързани с работата на работните групи – работни програми и ръководства, планирането на дейността, формата и съдържанието на новите технически спецификации, организационни въпроси и др. Преди заседанията са подготвени становища по всички разглеждани на заседанията документи;

- Подготовка и участие на 17.5.2021 г. в обучение по Регламент (ЕС) № 2019/515 относно взаимното признаване на стоки на тема: Training on Mutual Recognition for PCPs and PCPCs;

- Участие в 1 бр. заседание на Консултативната група за строителни продукти към Европейската комисия, проведено на 15.3.2021 г., на която са разгледани и обсъдени следните документи: AG016-04.1 – Roadmap; AG016-04.2 - Draft_Delegated_Act - Resistance_to_fire; AG016-04.3 - Draft Delegated act AVCP react to fire; AG016-04.4 - Draft delegated decision on the AVCP systems for thermal insulation products; AG016-04.5 - Draft delegated decision amending the decision on the AVCP systems for sandwich panels; AG016-05.1 - Standardisation activities for solid fuel space heating appliances; AG016-06.1 - Revised-guidelines-for-ead-format. Изготвена е национална позиция, която е съгласувана с ГДПБЗН, БИС и АЛОССП;

- Подготовка и участие на 15.1.2021 г. в организиран от ЕК уебинар във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2019/515 относно взаимното признаване на стоки;

- Участие на 20 и 21.4.2021 г. в международна конференция на тема: Limiting Health Impacts on Construction Product Regarding VOC;

- Изготвяне и изпращане на Министерството на икономиката на национална позиция относно прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, във връзка със семинар на тема: SMET PROJECT: Protectionist measures concerning non-harmonised construction products;

- Звеното за контакт относно продукти в строителството е включено като орган за подаване на информация в електронната система ICSMS за обмен на информация между страните членки във връзка с Регламент (EС) № 2019/515 за взаимно признаване на стоки.

- Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515

- изготвяне на 25 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

- поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството (публикуване на разширени и актуализирани списъци на строителни продукти от обхвата на  издадени Разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти на ЛОСП, актуализиране на европейското и национално законодателство в областта на строителните продукти, публикуване на новини за провеждане на обществени допитвания на проекти на национални изисквания, актуализиране на информация за ЛОСП и др.);.

д) Дейност, свързана със стандартизация и участие в технически комитети в БИС

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС в т.ч извършване на дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства само за годишен членски внос към БИС в размер на 3000 лв./год.

- Анализ на изпълнението

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.06.2021 г., показва значителен обем извършена работа от дирекция ТПН за отчетния период.

Заложените цели и годишните индикатори на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” за 2021 г., по която дирекция ТПН работи, са преизпълнени в частта от задачи, които се реализират без бюджетни средства.

При дейностите, изискващи бюджетни средства, които се изпълняват чрез възлагане на обществени поръчки, през първата половина на 2021 г. са изпълнени и разплатени задачи на обща стойност 177, 616 лв. с ДДС, което е 34,16 % от утвърдения бюджет на дирекцията, който през 2021 г. е на стойност 520 000 лв.

Поради двукратна смяна на ресорния зам.-министър, отговарящ за обществените поръчки във връзка с изпълнението на функциите на дирекция ТПН, се наложи преподписване и/или забавяне на подписването на документациите за възлагане на обществените поръчки на външни изпълнители на следните задачи от бюджета на дирекция ТПН:

- Разработване на проект на Наредба за проектиране на мостове – прогнозна стойност 304 200 лв. с ДДС;

- Разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях с прогнозна стойност 20 000 лв. с ДДС;

- Проучване и анализ на резултатите от прилагането на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи и разработване на предложение за правила и технически норми за актуализиране на изискванията на наредбата с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия на прилагане с прогнозна стойност 30 000 лв. с ДДС;

- Разработване и/или актуализиране на национални приложения към европейски, в т.ч. хармонизирани стандарти от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 с прогнозна стойност 15 000 лв. с ДДС;

- Разработване на национални изисквания към строителни продукти във връзка с предвидената им употреба/употреби с прогнозна стойност 15 000 лв. с ДДС.

През отчетния период традиционно дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515.

Информация за наличността и качеството на данните:

Нормативните актове и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика, геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации.

Информация за наличността и качеството на данните

Нормативните актове и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

5.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 12 061 600 | 11 901 990 | 6 106 941 |
|  | Персонал | 9 294 500 | 9 299 666 | 4 502 755 |
|  | Издръжка | 2 551 800 | 2 387 024 | 1 535 242 |
|  | Капиталови разходи | 215 300 | 215 300 | 68 944 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 12 061 600 | 11 901 990 | 6 106 941 |
|  | Персонал | 9 294 500 | 9 299 666 | 4 502 755 |
|  | Издръжка | 2 551 800 | 2 387 024 | 1 535 242 |
|  | Капиталови разходи | 215 300 | 215 300 | 68 944 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 12 061 600 | 11 901 990 | 6 106 941 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 12 061 600 | 11 901 990 | 6 106 941 |
|  | Численост на щатния персонал | 415 | 415 | 328 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

5.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

  - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Оперативни цели на АГКК за 2021 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, проектирането и строителството масиви от данни за цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, геодезическите мрежи с местно предназначение и др.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.

От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.

Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2021 г. са отчетени приходи от такси в размер на 12.4 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.

Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване)  е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.

Предоставянето на услуги с все по-високо качество и  повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.

През отчетния период се изготви и публикува на официалната страница на АГКК  първият годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в АГКК. Получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите съществено спомагат  за открояване на реални и потенциални несъответствия в обслужването, и за предприемане на корекции и коригиращи действия за тяхното преодоляване и непрекъснато подобряване на услугите.

Към 30.06.2021 г. АГКК има сключени споразумения със 237 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 150 общини обслужват граждани, в това число и петнадесет от районните администрации на Столична община – Банкя, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски град и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 454.

И през първото полугодие на 2021 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

АГКК е одобрила заявления на 309 бр. правоспособни лица, от които 170 са юридически лица и 139 физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период са регистрирани 49 бр. правоспособни лица.

На нотариусите от 2014 г. им е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.06.2021 г. има общо 94 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

  - Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През първото полугодие на 2021 г. са одобрени КККР за територията на землищата на общински център гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник и на урбанизираните територии на 13 бр. населени места в общини Видин, Вълчи дол и Бяла (област Русе).

Към 30.06.2021 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 3 бр. общински центрове - гр. Костенец, гр. Неделино и с. Чавдар и на 10 бр. други населени места от общини Костенец и Севлиево и на урбанизираните територии на 20 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Антоново, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Божурище, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Долна Митрополия, гр. Долни чифлик, гр. Исперих, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, с. Ружинци, с. Самуил, с. Струмяни, гр. Съединение и гр. Хисаря и урбанизираните територии на 584 бр. населени места в общини Аксаково, Антоново, Белово, Белоградчик, Благоевград, Божурище, Ботевград, Брезник, Велики Преслав, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Видин, Вълчи дол, Вършец, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Грамада, Гърмен, Добрич – селска, Долна баня, Долна Митрополия, Долни чифлик, Златоград, Иваново Исперих, Каспичан, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нова Загора, Нови пазар, Перник, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Рудозем, Ружинци, Русе, Самоков, Самуил, Сандански, Сапарева баня, Севлиево, Силистра, Симитли, Смядово, Стралджа, Струмяни, Съединение, Трявна, Тунджа, Хасково, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

След проведена процедура по ЗОП, с Решение № D5638211/23.04.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за класиране на участниците са определени изпълнителите за извършване на дейности по създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на 3 бр. общински центрове – гр. Димово, гр. Камено и гр. Сърница, както и на 292 бр. населени места в общини Аксаково, Ардино, Брацигово, Брезник, Враца, Димово, Добрич-селска, Дряново, Елена, Камено,  Сърница и Черноочене. Предстои сключване на договорите.

По същата процедура две от обособените позиции са прекратени – за общински център гр. Рила и 27 бр. населени места  в общини Дупница, Рила и Берковица.

През месец април 2021 г. е обявена по реда на ЗОП процедура за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на 3 бр. общински центрове – гр. Ветово, гр. Елин Пелин и гр. Ивайловград, както и на 140 бр. населени места в общини Алфатар, Баните, Болярово, Борино, Ботевград, Ветово, Гулянци, Доспат, Елин Пелин, Елхово, Ивайловград, Казанлък, Каспичан, Котел, Силистра, Търговище и Хисаря.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове; брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – публична държавна и публична общинска собственост; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; пясъчните дюни; островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, за които имаше постъпила информация в АГКК, без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, община Варна, област Варна, за която част СпКР са приети през м. януари 2019 г., след одобряване на КККР на землището на с. Константино със Заповед № РД-18-1897/27.11. 2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.

През 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в община Балчик, област Добрич; община Варна, област Варна; общини: Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево, област Бургас, по подадени данни от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, и определянето на охранителни зони „А“ и/или „Б“ за землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик  и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич, като през 2020 г. са приети СпКР на 17 бр. нови морски плажове, а за останалите три броя морски плажове се извърши допълнително заснемане на пясъчните дюни, попадащи върху морските плажове, с участието на представители от Министерството на околната среда и водите. Приети са и границите на охранителни зони „А“ и/или „Б“ в землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик  и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич.

През отчетния период на 2021 г. са приети и СпКР на 1 бр. морски плаж - в гр. Балчик, област Добрич. Приети са проектите за актуализиране на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ в землището на гр. Варна, област Варна във връзка с изработването на СпКР на един морски плаж. Предстои приемането на проекта за актуализиране на охранителни зони „А“ и „Б“ в землището на гр. Балчик, област Добрич и окончателно приемане на 2 бр. морски плажове в гр. Бургас, област Бургас.

През месец декември 2020 г. се възложи и актуализиране на определените охранителни зони „А“ и/или „Б“ по ЗУЧК в общо 32 бр. землища, от които: 11 бр. в област Добрич, в землищата на гр. Шабла, с. Крапец, с. Езерец, с. Ваклино, община Шабла, с. Свети Никола, с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, с. Оброчище, с. Кранево, община Балчик; 6 бр. в област Варна, в землищата на с. Осеново, с. Кичево, община Аксаково, с. Близнаци, община Аврен, с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, с. Горица, с. Самотино, община Бяла и 15 бр. в област Бургас, в землищата на гр. Обзор, с. Емона, гр. Свети Влас, гр. Несебър, с. Равда, община Несебър, гр. Ахелой, община Поморие, с. Маринка, община Бургас, гр. Черноморец, с. Росен, с. Равадиново, община Созопол, с. Варвара, гр. Ахтопол, с. Резово, с. Изгрев и с. Велика, община Царево.

През отчетния период са приети проектите за актуализиране на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ за 6 бр. землища в област Варна. Изработени са и са предадени в СГКК Добрич проектите за актуализиране на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ за 11 бр. землища в област Добрич за приемане от комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за създаването и поддържането на СпКР на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК.

През м. април 2021 г. се възложи създаването на СпКР на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове „Каваците – Север“ и „Каваците – Юг“ в землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас. За започване на дейностите по договора е необходимо Министерството на околната среда и водите да определи свои представители - ботаник фитоценолог и експерт по брегова геоморфология, които да посочат на място границите на пясъчните дюни и да определят техния вид.

- Геодезия и картография

Изпълнените в периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. дейности са:

- Разработена документацията и стартирана открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас  с обща дължина 451 km за полигони XVIII и ХХ“, по 3 (три) обособени позиции;

- Анализиран и приет отчет за обработката на регистрациите на морското ниво за 2020 г. в мареографна станция Варна и анализа на резултатите

- Осъществен периодичен контрол (II-ри период на мониторинг) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК;

- Проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК” и избран изпълнител за следващия период на мониторинг.

- Приета осъвременената, на базата на последния модел на квазигеоида EGG2015, вертикалната референтна повърхнина за територията на страната. Предстои вграждането ѝ в BGSTrans (официалният софтуерен инструмент, който се използва от АГКК и се предоставя свободно на потребителите, за трансформиране на координати и височини).  Повърхнината е генерирана от Националния институт по геофизика, геодезия и география – Департамент „Геодезия“ при Българската академия на науките.

- Участие в симпозиумa на EUREF – под-комисията за Реализации на референтната система за Европа към Международната асоциация по геодезия (IAG), проведен (виртуално) в периода 26-28 май в Любляна, Словения. Представено е извършеното през 2020 г. валидиране на трансформационни гридове между височинните системи, използвани в България и новата реализация на Европейската вертикална референтна система - EVRF2019 е представено;

- Извършена годишна профилактика на геодезическите инструменти, собственост на АГКК – 50 бр. тотални станции, 1 бр. дигитален нивелир и 2 бр. ГНСС приемника;

- Приети 2 (два) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и 7 (седем) създадени ГММП;

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги, и разработен и издаден каталог с имената на държавите;

- Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

През първото полугодие на 2021 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 1.2 млн. бр. единици информация.

Геокартфонд са предоставили 1.2 хил. бр. услуги.

През отчетния период (01.01.2021 – 30.06.2021) оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 419 хил. бр. услуги за автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През първото полугодие на 2021 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 1.37 млн. бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През първото полугодие на 2021 г. са регистрирани 25 правоспособни лица, от които 20 физически и 5 юридически лица.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.

През първото полугодие на 2021 година са отчетени разходи по проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, с наименование „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.). Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 30.06.2021 г. проектът е изпълнен, отчетени са всички разходи и от УО на ОПДУ са извършени всички преводи на верифицирани разходи.

  - Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 20 000 | 116 842 |
| 2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 1 149 | - |
| 3. Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Р България | кв. км | 0 |  |
| 4. Мареографни измервания | бр. станции | 2 | 1 |
| 5. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи | бр. мрежи | 4 | 4 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

По т. 1 – създаване на КККР (одобрени – 15 370 ха, приети – 41 606 ха и в процес на изработване – 59 866 ха).

По т. 2. - през отчетния период не е възлагано преизмерване на нивелачни линии.

По т. 3 - през отчетния период не е възлагано създаване на цифрова едромащабна карта (ЕТК).

По т. 4 - мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна.

По т. 5 – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на КККР. Показателят е изпълнен.

Данните по т. 2 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии от Държавната нивелачна мрежа І клас. Показателят не е изпълнен поради забавяне в процедурата по актуализиране на Инструкцията за създаване и поддържане на ДНМ, респективно забавяне стартирането на съответната процедура по ЗОП. Към настоящия момент процедурата е в ход (поради недостатъчен финансов ресурс заложените за преизмерване линии са с обща дължина 451 km). Планирано е процедурата да приключи (решение за избор на изпълнители) не по-късно от средата на м. септември 2021 г.

Данните по т. 3 от показателите включват дейностите по създаване на цифрова ЕТК. По този показател не се предвижда изпълнение през 2021 г.

Данните по т. 4 от показателите включват непрекъснато регистриране на нивото на Черно море. Показателят не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции. Възникналата епидемична обстановка и

въведените ограничения възпрепятстваха разговорите и дейностите по възстановянане/създаване на мареографна станция в гр. Бургас.

Данните по т. 5 от показателите включват осъществяване на контрол на стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на горецитираната инструкция. Показателят е изпълнен.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 22 306 200 | 22 096 420 | 11 004 504 |
|  | Персонал | 9 174 600 | 9 186 982 | 4 678 646 |
|  | Издръжка | 9 636 300 | 9 414 138 | 5 879 589 |
|  | Капиталови разходи | 3 495 300 | 3 495 300 | 446 269 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 22 306 200 | 22 096 420 | 11 004 504 |
|  | Персонал | 9 174 600 | 9 186 982 | 4 678 646 |
|  | Издръжка | 9 636 300 | 9 414 138 | 5 879 589 |
|  | Капиталови разходи | 3 495 300 | 3 495 300 | 446 269 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 94 942 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 94 942 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 94 942 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 22 306 200 | 22 096 420 | 11 004 504 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 22 306 200 | 22 096 420 | 11 099 446 |
|  | Численост на щатния персонал | 417 | 417 | 399 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

6.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция по геодезия, картография и кадастър.

7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

7.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

7.2. Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

І. Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на търговските дружества (ТД) с над 50% държавно участие от системата на МРРБ.

1. Дирекция „Търговски дружества и концесии“ (ТДК) подпомага министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 37 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 29 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране.

2. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 37 броя ТД с над 50 % държавно участие към 31.12.2020 г. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти, съгласно Разпореждане № 1 от 28.04.2021 г. на Министерския съвет. С протокол на министъра на РРБ е приет консолидирания финансов отчет на “ФЛАГ” ЕАД и индивидуалния ГФО на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

3. Обработена е финансовата информация и данни за ГФО за 2020 г. на 36 търговски дружества – публични предприятия от системата на МРРБ и за първо и второ тримесечия на 2021 г.

4. Представена е изискваща се документация и информация в Министeрство на финансите /МФ/, съгласно чл. 3, ал. 2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2020 г. и за 
I-во тримесечие на 2021 г.

5. Организирано е провеждането на 26 бр. годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие като упълномощените представители на министъра на РРБ са гласували съответните решения.

6. Подготвена е документация и е взето участие в работни срещи, касаещи консолидацията на обособени територии на ВиК оператори, както следва:

- продажба на търговско предприятие „ВиК“ ООД – Димитровград на „ВиК“ ЕООД – гр. Хасково и установяване на начален срок за предоставяне на услугите на територията на община Димитровград;

- консолидация на ВиК оператори, функциониращи на територията на област Кюстендил и уточняване на начален срок за предоставяне на услугите от „Кюстендилска вода“ ЕООД на територията на община Дупница;

7. Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК”.

8. Организирано е едно заседание на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата, предложено за продажба или за отдаване под наем, като са изготвени протоколи от работата ѝ, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие предложения и са изпълнени предвидените в протоколите на работната група решения.

9. Изготвени 2 броя протоколи на министъра на РРБ за извършване на промени в Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - гр. София, във връзка с подадено заявление за освобождаване и по преценка на министъра на РРБ. Изготвени са и договори за възлагане на надзора на новоназначените лица.

10. Участие в работни групи за извършване на проверки във „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД и „Автомагистрали“ ЕАД.

11. Изготвена е документация за промени в състава на съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, както и договори за възлагане на управлението на новоназначените лица. Мотивите за извършените промени са преценка на министъра, въз основа на доклад на Сметната палата.

Открити са конкурсни процедури от МРРБ и АППК за избор на трима представители на държавата и двама независими членове в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД.

12. Текущо се следи за стартираните/предстоящите за стартиране от ВиК операторите обществени поръчки, произтичащи от сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с изпълнение на инвестиционни проекти по ОПОС 2014 - 2020 г.

13. Издаден Протокол № ТЗ-17 от 30.03.2021 г. за разрешение на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за придобиване на нови дялове от капитала на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, с цел погасяване на просрочени задължения на ВиК оператора.

14. Издадени съответните разрешения от министъра на РРБ за предоставяне на целеви заеми на ВиК дружествата.

15. Изготвени 3 броя протоколи на министъра на РРБ за извършване на промени в съвета на директорите на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД - гр. София, във връзка с подадена молба за освобождаване и постъпило в МРРБ писмо от министъра на околната среда и водите. Изготвени са договори за възлагане на управление на новоназначените лица.

16. Дирекцията е взела активно участие в създадения от Министерски съвет Портал за студентските стажове в държавната администрация. На 12 май бяха проведени събеседвания със студентите, заявили желание да упражнят своя стаж в дирекцията.  В периода 01-31 юли 2021 година трима стажанти от СУ, специалност „Право“ присъстваха в работно време (176 часа) и получиха практическо обучение за усвояване на професионални и целесъобразни знания и умения за дейността и функциите на дирекцията. По време на провеждане на стажа са изготвени за всеки стажант индивидуални планове, както и оценки за придобитите умения, в съответствие с Наредбата за студентските стажове в държавната администрация (НССДА).

II. Концесионна дейност.

С влизане в сила на новия Закон за концесиите (ЗК) се уреждат условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна и публична общинска собственост. С новия закон се поставя изцяло различна концепция относно предоставянето на концесии. С него се определят различни срокове за приемане на допълнителни нормативни актове, които да конкретизират дейности, изисквания и др. В тази връзка е приет План за действие за развитие на държавните концесии (План за действие),  разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

Комуникация по получени предложения за публично-частно партньорство за предоставяне на концесия за строителство и услуги на обекти, представляващи брегоукрепителни съоръжения (буни).

7.3 Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

I. Основни направления на дейността

„Български ВиК холдинг“ ЕАД /Дружеството; Холдингът/ е еднолично акционерно холдингово дружество с двустепенна система на управление. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428.

Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само - гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги на потребителите.

Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка със законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ.

1. Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Основните цели и задачи, които стоят пред ръководството на холдинга включват:

- Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;

- Финансиране на дружества, в които холдинговото дружества участва;

- Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;

- Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;

- Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патенти за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

- Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.

2. Органи на управление на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на двустепенна система на управление. са:

- общо събрание на акционерите; в еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание;

- надзорен съвет;

- управителен съвет;

Министъра на регионалното развитие и благоустройството взима решенията от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устав на Дружеството.

Надзорният съвет взема своите решения съгласно раздел III и IV от Устава на Дружеството и Правилата за работа на надзорния съвет, приети съгласно чл. 242, ал. 3 от Търговския закон.

Управителният съвет взема своите решения съгласно раздел III и V от Устава на Дружеството и Правилника за дейността на Управителния съвет.

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, като едноличен собственик на капитала взима решенията от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устав на Дружеството.

II. Дъщерни дружества

- В изпълнение на Разпореждане №1 от 22.01.2020г. на МС, за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г., бе увеличен капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чрез апорт на непарична вноска на държавните дялове на 11 ВиК дружества, както следва:

- 66 976 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр.София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 193 244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 2 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 67 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 1 889 броя дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово ЕИК 817040128, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;

- 129 594 броя дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 6 949 броя дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 23 810 броя дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Монтана, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството./в процес на вписване/;

- Финансиране на дъщерните дружества

1. Предоставени оперативни заеми на ВиК дружества от групата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Значителна част от усилията на ръководството и служителите на „Български Ви К холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми свързани с натрупани задължения на ВиК операторите, които вече са част от Холдинга. Процедурата по предоставяне на финансови средства включва: подаване на искане за финансиране от дадено ВиК дружество, придружено с подробна обосновка и описание на натрупаните задължения. Следва анализ на финансовото състояние и  доклад до Управителния съвет с предложение за финансиране. След разглеждане и решение от страна на УС, предложението се ескалира до  Надзорния съвет на БВиКХ за решение и одобрение, или отказ. След решението на НС, предложението за финансиране се изпраща с Доклад до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение и решение. Процедурата завършва със сключване на договор за заем, при условията на „Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества“.

За периода 01.01.-30.06.2021 г., са предоставени оперативни заеми на:

- Целеви заем на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД, във връзка с погасяване на натрупани и изискуеми задължения към ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” и “АР ТИ АЙ ФАЙНАНС ГБМХ”, Напоителни системи ЕАД и Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна – 5 000 000,00 лева

- Целеви заем на „Водоснабдяване и канализация “ЕООД, гр.София (София-Област), за погасяване на натрупани задължения към НАП, произтичащи от наложен запор за неплатени такси към Басейнови дирекции Пловдив и Плевен, КЕВР, ДАМТН и РИОСВ -    към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - просрочени задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД , просрочени задължения към „Софийска вода” АД и  просрочени задължения към „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – 13 188 000,00 лева;

На база на посочените по-горе данни за предоставените оперативни заеми, които са използвани за погасяване на просрчени и ликвидни задължения на дъщерните ВиК оператори, следва да се отчетат следните факти и резултати:

- ВиК дружествата, на които са предоставени заеми, се намираха в затруднено финансово положение, с натрупани дългосрони ликвидни задължения към основните доставчици, които са жизнено необходими за осъществяване на дейността на операторите;

- Финансираните дружества бяха с наложени запори от ДСИ, което възпрепятстваше нормалното им функциониране и се трупаха високи наказателни лихви;

- Чрез предоставените финансирания, се оптимизираха в значителна степен разходите за лихви на финансираните ВиКО;

2. Проектно финансиране на ВиК дружества от групата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, методика за избор на финансираните проекти.

През отчетния период стартира дейността по приоритизация, оценка и подбор на инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани от „Български ВиК холдинг ЕАД.

Подборът и оценката на проекти се осъществява, съгласно утвърдените „Критерии за приоритизация и избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД  и „Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества“.

Процедурата включва подаване на искане за финансиране от дадено ВиК дружество, заедно с обосновка и проектна документация. Следва преглед и оценка на проектното предложение, провеждане на експертна комисия за приоритизация и избор на проектни предложения за финансиране. Комисията изготвя Протокол с решенията от проведеното заседание. Директорът на дирекция „Анализи, планиране и инвестиции“ изготвя доклад до изпълнителния директор с предложение за финансиране на избраните обекти към Управителния съвет. На негова база УС отправя предложение до Надзорния съвет на БВиКХ за решение. След решението на  НС предложението за финансиране се изпраща с Доклад до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение и решение на принципала.

Процедурата завършва със сключването на договор за заем за изпълнение на проектното предложение, при условията на „Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества“.

През първото полугодие на 2021 г., бяха разгледани следните проектни предложения:

|  | ВиК Оператор | Дата на постъпване | Наименование на проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабдяване и Канализация ЕАД, Бургас | 01.02.2021 г. | „Направа на резервно водоснабдяване на северната част на област Бургас“ - неодобрено финансиране, поради липса на обоснованост на инвестицията и непълна проектна документация. |
| 2. | Водоснабдяване и Канализация ЕАД, Бургас | 01.02.2021 г. | „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево, Община Бургас – етап II.1“ – стойност на СМР 1 250 000,00 лева, от които 125 000,00 лева съфинансиране от ВиК Бургас – одобрено финансиране. |
| 3. | Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Пловдив | 01.03.2021 г. | "Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. "Христо Ботев" в участъка от площад "Централна гара" до "Коматевски възел", по бул. "Коматевско шосе" от "Коматевски възел" до бул. "Александър Стамболийски" и по бул. "Копривщица" - гр. Пловдив“ – стойност на СМР. Одобрено финансаране на обща стойност – 6 211 969 лева . До момента са предоставени 30% от сумата |
| 4. | Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Пловдив | 15.03.2021 г. | „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи“ и „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП, упражняване на строителен надзор и на инвеститорски контрол на обекта. Стойност на инженеринга 26 080 000, 00 лева.Неодобрено финансиране поради непълнота. |

2.1. През първото полугодие на 2021 г. одобрените за финансиране проекти са:

- Проекти, представени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

- „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, общ. Бургас – етап II.1” – одобрено финансиране;

- Проекти  представени от „Водоснабдяване и канализация „ЕООД гр. Пловдив:

- Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. "Христо Ботев" в участъка от площад "Централна гара" до "Коматевски възел", по бул."Коматевско шосе" от "Коматевски възел" до бул."Александър Стамболийски" и по бул."Копривщица" - гр. Пловдив- одобрено финансиране;

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, е реализирало приходи от лихви по предоставените заеми в размер на 529 432 лева, за периода Януари.2021 г. - Юни.2021 г.;

3. Финансово подпомагане на дъщерни ВиК дружества, от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, реализирано чрез участие в увеличение на капитала:

- увеличение на капитала на  „Водоснабдяване и канализация–Сливен“ ООД, чрез  закупуване на нови дялове на стойност - 11 557 000,00 лева. Мотивите за вземане на това решение са базирани на изготвените от експерти на холдинга - Финансов, Правен и Енергиен анализ на дружеството, както и доклад с мерки за оздравяване на дружеството, като основни акценти от тях са:

- Поради създалите се през последните 2 години неблагоприятни климатични условия, които водят до промяна в технологията на доставяне на вода, водещо до отрицателен финансов резултат на дружеството, както и поради станали изискуеми задължения на дружеството към Изпълнителна Агенция Басейнова Дирекция Източно Беломорски Регион (ИАБДИБР), водещо до запор на сметките и невъзможност за възстановяване на непризнати по проект по ОПОС 2014 -2020 разходи за ДДС, ВиК Сливен е поставено пред ситуация на заплаха от технически фалит и обявяване на несъстоятелност от някой от кредиторите си;

Финансирането на увеличение на капитала на дъщерните дружества се реализира след решение на управителните органи на холдинга и одобрение от принципала /Министъра на регионалното развитие и благоустройството/.

III. Разработени и внедрени вътрешни правила и процедури, свързани с регламентиране и структуриране на дейността

С оглед структуриране на дейностите и с цел регламентиране на основните процеси в холдинга, бяха разработени и приети вътрешни правила и процедури за тази дейността, а именно:

- Правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в „Български ВиК холдинг“ ЕАД;

- Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества;

- Критерии за приоритизация и избор на обекти, дейности и проекти за финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД;

- Правилник за вътрешния  трудов ред;

- Вътрешни правила за работна заплата;

- Вътрешни правила за набиране, подбор и назначаване на служители;

- Инструкция за документооборота и деловодната дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД;

- Прогхрама за периодичен инструктаж по безопасност и здраве на работното място;

- Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на управители и членове на управителни и контролни органи на ВиК дружества с над 51%;

IV. Управление на отношенията с персонала на холдинга и дъщерните дружества

Във връзка с задълбочаващите се финансови проблеми във ВиК – сектора  от една страна и необходимостта от съхраняване на социалния мир и осигуряване на условия за адекватно заплащане на заетите в отрасъла от друга  бяха  проведени преговори и на 21.01.2021г. се подписа тристранно споразумение между НБС „Водоснабдител“ към КНСБ , Министъра на регионалното развитие и благоустройството  и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Министърът  на регионалното развитие и благоустройството като принципал на дружествата с над 50% държавно участие и „Български ВиК холдинг“ ЕАД като принципал на ВиК–операторите, дъщерни дружества са подкрепили  необходимостта от увеличение на разходите за труд на работещите във ВиК отрасъла с 15% от 01.01.21г.,като холдингът се ангажира да предоставя целево финансиране под формата на заеми, съгласно приетите вътрешни правила и процедури, като   предоставените на дъщерните дружества заеми през 2021г.следва да се ползват от ВиК операторите за изпълнение на задълженията за инвестиции , включени в одобрените от КЕВР бизнес планове, което да даде възможност за освобождаване на финансов ресурс за повишаване на трудовите възнаграждения с 15% от 01.01.2021г. Към 30.06.2021 г., в „Български ВиК холдинг „ ЕАД, са назначени 33-ма слижители на трудов договор.

V. Други стартирали бизнес инициативи

1. Участие в разработването на Национален план за възстановяване и устойчивост.

През първото полугодие на 2021г. екипът на "Български ВиК холдинг" ЕАД изготви ревизирани варианти на проектно предложение "Програма зизграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.", в което холдингът е бъдещ бенефициент на средствата като част от Националния план за възстановяване и устойчивост (Плана/ът). Едновременно с подготовката на проектния фиш, екипът участва в координационните срещи на национално ниво с всички заинтересовани страни, подготви и предостави на Министерски съвет коментари и допълнения към основния текст на Плана относно продължаване на реформата в отрасъл ВиК, заедно с допълнителна самооценка относно приложимостта на правилата за държавна помощ и прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

С цел своевременна организация и спазване на сроковете екипът на дружеството провежда и подготовката на елементите на нвестиционното предложение за своевременно възлагане на проектна документация и задания за изпълнение на СМР. В процеса по подготовка на проектното предложение беше водена комуникация и координация с Централно координационно звено към Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на оконата среда и водите, ИА "ОСЕС", както и със службите на Европейската комисия.

2. Във връзка с решаване на възникнали проблеми с реализацията на проектно предложение за финансиране по ОПОС 2014-2020 г. на стойност 113 млн. лв., внесено от „ВИК Добрич“ АД, и правния статут на ПСОВ „Албена” бяха проведени редица срещи между ръководството на „Быгарски ВИК Холдинг“ ЕАД и другите заинтересовани страни - кмета на община „Балчик”, изпълнителния директор на „Албена” АД, областния управител на област „Добрич“ с оглед тьрсене на решения финансирането по проекта на „ВЖ- Добрич“ АД да може да се реализира в настоящия програмен период. Беше водена и писмена кореспонденция.

3. Във връзка с динамиката на свободния пазар на електроенергия и представянето от страна на ВиК операторите на новите 5 годишни бизнес планове в КЕВР, при прогнозиране разходите за електрическа енергия възниква сериозен проблем, свързан със зависимостта от колебанията и тренда на борсата, на цената на тока и регулираната цена на ВиК услгугите, която е възможно да се промени само веднъж годишно. Поради колебанията на пазара на електроенергията, заложената цена на ВиК услугите в новите бизнес планове на дружествата за периода 2022-2026 г., не отговаря на пазарната перспектива на електроенергията , който факт не е по вина на ВиК операторите.

Текущата ситуация с цените на ел. енергията поставя ВиК дружествата пред невъзможност да осъществяват дейността си и ги излага на риск за финансова несъстоятелност. След направен анализ на поставените от ВиК операторите проблеми бяха изготвени становища от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и своевременно е сезирана КЕВР в качеството й на мултисекторен регулатор за оказване на съдействие в намиране на решения за отразяване по адекватен начин на колебанията на цените на електроенергията в текущия регулаторен модел на ВИК услугите.

За проблема е сезиран и министьрът на регионалното развитие и благоустройството за сВиКване на работна среща с представители на МОСВ, МРРБ, Асоциация на тьрговците на електроенергия с оглед тьрсене на устойчиво законодателю институционално и регулаторно решение за прогнозиране и планиране, договориране и доставка на електрическа енергия на регулираните от КЕВР ВиК оператори през новия планов, ценови период. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД ще отстоява позицията, че ВИК операторите са тьрговски дружества, чиято дейност подлежи на регулиране и няма как да играят ролята на бизнес и социални буфери между цените на ел.енергията и водата.

4. Пилотен проект за монтиране на 5 броя контролно-измервателни уреди, на характерни точки, от които „Софийска вода“ АД доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София. Проектът беше стартиран с иновативно решение съвместно с Израелската водна компания, интегрираща работни практики и процеси, с цел тяхната оптимизация, постигане на спестявания и намаляване на загубите.

5. Разработване и апробиране на Методика за тестване на продукти от отпадъчни води/утайки, като маркер за разпространението на  SARS-CoV-2.

В края на месец март "Български ВиК холдинг" ЕАД стартира пилотно проучване, с цел разработване и апробиране на Методика за тестване на продукти от отпадъчни води/утайки, като маркер за разпространението на „SARS-CoV-2“. С въвеждането на предлагания мониторинг на отпадъчни води/утайки от ГПСОВ за Ковид-19, ще се създаде възможност за навременно откриване повишаването на носителството на вируса, респективно възможността за неговото разпространение в определени региони, на база на което могат за се вземат превантивни управленски решения, мобилизиране и адекватни действия от страна на съответното РЗИ, с цел ограничаване на разпространението, респективно на заразяването с вируса.

С придобиването на Апробирана методика за тестване на продукти от отпадъчни води, като маркер за разпространението на  ‎SARS-CoV-2, „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще разполага със свой собствен продукт въз основа на, който ще може самостоятелно да изпълнява/възлага лабораторни анализи с цел установяване на Ковид -19 в ГПСОВ и да взема управленски решения за ВиКО в холдинга.

7.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 87 | 34 |
| 2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 4 | 5 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 3 | 0 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 4 | 9 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите | брой | 1 | 0 |
| 6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 23 | 21 |
| 7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 128 | 324 |

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 984 000 | 984 000 | 528 950 |
|  | Персонал | 946 000 | 946 000 | 521 817 |
|  | Издръжка | 38 000 | 38 000 | 7 133 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 984 000 | 984 000 | 528 950 |
|  | Персонал | 946 000 | 946 000 | 521 817 |
|  | Издръжка | 38 000 | 38 000 | 7 133 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 984 000 | 984 000 | 528 950 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 984 000 | 984 000 | 528 950 |
|  | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 26 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

7.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „Търговски дружества и концесии“.

8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2021 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават.

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

8.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Бюджетна програма 2100.04.02 "Гражданска регистрация и административно обслужване" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 70 |
| Обработени документи | бр. | 3 710 000 | 1 864 343 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 1 458 064 |
| Сертификати | бр. | 125 | 64 |
| Извършени проверки; | бр. | 350 | 94 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 22 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 1 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 635 |
| Обработени преписки; | бр. | 2000 | 2 817 |
| Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 100 000 | 97 500 |
| Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 7 |
| Потребители. | бр. | 2 200 | 2 925 |
| Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | Избори за народни представители на 04.04.2021 г. Местни избори: 17 кметства и 3 общини - Извършени са 2 проверки на подписки по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление |

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 70 и са относими към планираните.

- Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени  1 864 343 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 458 064 лица. Броят на актуализираните записи през отчетния период доближава броя на планираните за годината.

- Сертификати –  за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.. има издадени 64 сертификата. Броят на актуализираните сертификати за полугодието са относими към планираните стойности за 2021 година.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през отчетния период за 2021 г. са извършили 94 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки е по – малък от броя на планираните поради епидемиологичната обстановка в страната, наложените мерки за ограничаване разпространението на Ковид 19, както и заетостта на дирекцията от проведените на 04.04.2021 г. и 11.07.2021 г. избори за народни представители и свързаните с тях дейности (преглед на секционното деление в страната; проверка на регистрации на партии, коалиции и  кандидати за участие в изборите; подготовка на НБД „Население“ за отпечатване на избирателните списъци; преглед на отпечатаните списъци; проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс; осигуряване на възможност на гражданите да подават по електронен път искане за гласуване по настоящ адрес и осигуряване на възможност за извършване на справка за място на гласуване ).

- Брой обучения и семинари – през отчетния период са обучени 22 общински служители за работа с Национална база данни „Население“. Предвид епидемиологичната обстановка в страната преобладаващата част от обученията са извършени индивидуално и дистанционно.

- Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с работата по проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители.:

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

- Нормативни документи – през отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са съгласувани 635  проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

- Обработени преписки – в дирекцията за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са постъпили 2 817 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период надвишават броя на планираните целеви стойности за 2021 година.

- Извършени справки от НБД „Население” –извършените дневно справки са около 97 500. Броят на извършваните справки е относим към планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 925 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните.

- Проведени избори:

1. Избори за народни представители на 04.04.2021 г.

2. Частични местни избори:

На 28.02.2021 г.  – 10 кметства и 2 общини.

Балотаж на 07.03.2021 г. – 4 кметства, 1 община

На 27 юни 2021 г. – 7 кметства и 1 община

Балотаж на 04.07.2021 г. – 2 кметства и 1 община.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 2 подписки

за произвеждане на местен референдум (29, ал. 2 от ЗПУГДВМС).

8.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 3 333 000 | 6 073 548 | 2 483 995 |
|  | Персонал | 2 254 000 | 4 406 800 | 1 908 620 |
|  | Издръжка | 870 000 | 1 457 748 | 566 286 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 209 000 | 9 089 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 3 333 000 | 6 073 548 | 2 483 995 |
|  | Персонал | 2 254 000 | 4 406 800 | 1 908 620 |
|  | Издръжка | 870 000 | 1 457 748 | 566 286 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 209 000 | 9 089 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 3 333 000 | 6 073 548 | 2 483 995 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 3 333 000 | 6 073 548 | 2 483 995 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 98 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

8.5. Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.

9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

9.1. Извършени дейности по програмата

- Административно обслужване и човешки ресурси

І. Отдел „Управление на човешките ресурси“

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Обявени и проведени са 26 броя конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение.

Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите. Организирани и проведени са 9 броя конкурентни подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 788 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите.

Подадени са 53 броя уведомления до Национална агенция за приходите на основание чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за регистрация на сключени и прекратени трудови договори със служители на министерството.

Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството.

Изготвени са проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 2153 броя.

Извършени са допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 407 броя.

Изготвени са документи във връзка със здравословните и безопасни условия на труд в МРРБ, съгласно нормативните изисквания и срокове за изпълнение.

Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2021 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 146 служители на министерството.

Осъществена е организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове, като е осъществено и увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите на база годишните оценки за 2020 година Приложени са и законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.

Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията на Интегрираната информационна система на държавната администрация. Своевременно е актуализирана информацията в Административния регистър.

ІІ. Отдел „Административно обслужване“

Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.

Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища.

Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ при изпълнение на мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус (COVID-19).

Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от  Самооценка на административното обслужване. Извършена актуализация на административните услуги.

Сключен е договор № РД-02-29-70/10.03.2021 г. с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството", след проведената през 2020 г. обществена поръчка за избор на изпълнител.

Обработените документи към 30.06.2021 г. са както следва:

- 19 230 бр. входящи,

- 13 275 бр. изходящи;

- 25 863 бр. вътрешни документи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

Във връзка с текущата дейност и политиките на министерството през първото полугодие на 2021 г. служителите на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха 129 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 17 интервюта на министъра или на членове на политическия кабинет на министерството. Подготвена е информация и е отговорено на 74 запитвания от медии. Съгласувани са 77 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет.

9 проекта на нормативни документи са публикувани в Портала за обществени консултации и на електронната страница на министерството. За информиране на обществеността за обсъжданията на проектите са подготвени и разпространени съобщения за медиите.

Подготвена е необходимата информация във връзка с провеждането на 10 публични събития или посещения в страната с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството или членове на политическия кабинет на министерството, включително проучване на организацията и подготовка на изказвания.

Като част от протоколната дейност са подготвени 58 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите.

През първата половина на 2021 г. отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ (ЕКМСА) организира онлайн срещи между МРРБ и представители на Израел по теми, свързани с управлението на ВиК-отрасъла. Подготвено и подписано на 24 март 2021 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството и посланика на Държавата Израел беше Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на водите.

Подготвено и координирано беше участието на министъра в: официалната българска делегация в рамките на посещението на министър-председателя на Република Албания Н. Пр. Г-н Еди Рама; конференция „Три морета – Единство, Иновации, Свързаност“; среща с г-н Петко Дойков, назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Република Сърбия; VIII заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (с неприсъствено вземане на решения); среща с наблюдатели от службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека във връзка с подготовката и провеждането на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.; среща с министъра без портфейл в правителството на Република Сърбия, г-н Новица Тончев (впоследствие отложена).

Оказано беше съдействие в организирането на участието на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството в 40-та сесия на Конгреса на местните и регионалните власти, по време на която беше приет доклад и препоръки за изпълнението на Европейската харта за местно самоуправление от България вследствие на проведената дистанционна мониторингова мисия на Конгреса през декември 2020 г.

Подготвени бяха материалите за участието на националния координатор за Дунавската стратегия за България в онлайн среща на националните координатори на стратегия. Поддържана беше кореспонденция и се съгласуваха текущи въпроси с Дунавското контактно звено и националните координатори, в качеството на Секретариат на междуведомствения координационен механизъм за Дунавската стратегия.

Отделът финализира процеса на придобиване на статут „Участник“ в Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР и работните групи към него, което е факт от 21.04.2021 г.

Звеното работи по текущи въпроси, свързани с координация със Съвета по европейски въпроси и съответните работни групи относно прилагането на европейските директиви, регламенти и подготовката на отговори по запитвания на ЕК и открити процедури за нарушения (неизпълнение на задълженията на Република България по член 3, параграф 1 и член 11 от Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа и приложение I към нея); Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета; отчитането по Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС и др.

Съдействие беше оказвано по теми, свързани с инициативи и формати като: Програмата „Хабитат“ на ООН, Икономическата комисия на ООН за Европа, Съвета на Европа, Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Инициативата „Три морета“, НАТО.

Отделът координира: предоставянето на обобщена информация в сферата на компетенциите на МРРБ във връзка с изработването на национални позиции относно прилагането на: Рамковата конвенция за защита на националните малцинства; Рамковата конвенция за защита правата на човека; изпълнението на ангажиментите на МРРБ във връзка с Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.; представянето на шестия периодичен доклад на Република България пред Международния пакт на ООН по икономически, социални и културни права и годишния доклад на Агенцията на ЕС за основните права.

Предоставени са справки за двустранните отношения от компетенциите на МРРБ със следните държави: Албания, Алжир, Аржентина, Гърция, Израел, Китай, Кувейт, Мароко, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Украйна.

Отделът съгласува отчетите за 2020 г. и плановете за работа през 2021 г. на българските дипломатически мисии в чужбина.

Изготвени са 63 резюмета на материали с международен/европейски характер, включени в дневния ред на заседанията на МС, по които не е провеждана съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на МС.

Осигурени са 53 писмени превода на документи и 10 устни превода при провеждане на официални срещи или събития.

Дирекцията осъществи протоколното осигуряване и отразяването на вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, включително обезпечи провеждането на срещи на министъра с чуждестранни делегации.

- Обществени поръчки

В изпълнение на възложените й функции през първото шестмесечие 2021 г. дирекция „Обществени поръчки“ извърши следното:

- Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2021 година и изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на чл. 230, ал. 4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;

- Извърши преглед на постъпилите доклади за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

- Изготви 22 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите - заявители;

- При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

- Проведе обществените поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

- Изготви и организира сключването на 48 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност  17 786 223,85 лв.;

- Изготви и организира сключването на 8 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;

- Извърши предварителен контрол на 23 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол;

- Изготви 2 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

- Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

- Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-239/31.12.2020 г. „Абонаментно сервизно обслужване - профилактично и авварийно - на информационна система PAPO - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

- Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

- Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

- Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции.

- Заедно с външни изпълнители е осъществено  процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 100 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. В тази връзка са изготвени множество анекси и доклади за възлагане на дела на външни изпълнители;

- Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове;

- Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България;

- Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение, а при липса на доброволно изпълнение са образувани изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител;

- В дирекцията са постъпили и разгледани 90 заявления за достъп до обществена информация. Изготвени са 37 решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер. По 42 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ, а по останалите са изготвени отговори до заявителите, съгласно които МРРБ не разполага с исканата информация;

- Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка за законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ;

- Осъществява се и участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител;

- Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в МРРБ, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” е изготвила Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2020 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

Съгласно Стратегическия план за 2020 г. – 2022 г., дирекция „Вътрешен одит” си е поставила следните стратегически цели:

- Предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразността, ефективността и ефикасността на дейностите и процесите, протичащи в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Целта е постигната чрез осъществяване на одитни ангажименти за увереност и консултиране, приетите и изпълнени препоръки.

- Предоставяне на независима и обективна оценка относно  правилното, законосъобразното и ефективно управление на програми и фондове, финансирани със средства на Европейския съюз и/или други донорски програми. Целта е постигната чрез осъществяване на одитни ангажименти за увереност, приетите и изпълнени препоръки.

- Укрепване на административния капацитет на вътрешния одит в МРРБ, чрез попълване състава на дирекцията и повишаване на професионалните знания и умения. Показател за изпълнение на целта е участието на вътрешните одитори в планирани и непланирани обучения за първото шестмесечие на 2021 г. Осъществените обучения са в различни области, в т. ч.  обществени поръчки, аналитична стилистика, аналитични умения, вътрешен одит, етика в държавната администрация и др.

В периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. от дирекция „Вътрешен одит“ са изпълнени 11 одитни ангажимента, както следва:

- 5 планирани одитни ангажименти за увереност;

- 5 одитни ангажименти за консултиране;

- 1 неофициален одитен ангажимент за консултиране.

В резултат на извършените одитни ангажименти са направени 214 бр. съществени констатации, от които 116 бр. с отрицателен и 98 бр. с положителен ефект.

През 2021 г. са дадени 57 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ в резултат на извършените одитни ангажименти. Анализирани са и са оценени съществени за постигане целите на МРРБ дейности, процеси и структури.

Във формулираните 57 бр. препоръки в одитни доклади за увереност и консултиране през първото полугодие на 2021 г., вътрешните одитори са оценили с 44 с висок риск, 12 със среден риск и 1 с нисък риск. Целта на дадените препоръки е свързана с подобряване на одитираните дейности и отстраняване на установените пропуски.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:

През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се:

- Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

- Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;

- Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.

Отдел ИО администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа и бул. Цар Борис III, както и в регионалните отдели.

Координирано беше осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; доставка на квалифицирани удостоверителни услуги.

Във връзка с провеждане на неприсъствени срещи, работни групи, служителите на отдел ИО организираха и обезпечаваха видеоконферентни връзки за провеждане на срещите онлайн.

За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги.

Автоматизираната система за електронен документооборот Акстър Офис в МРРБ е надградена с функционалност за издаване на вътрешноведомствени удостоверения за електронен подпис.

Отдел ИО в качеството си на Национален компетентен орган и ЕРИКС извършва проактивни и реактивни услуги за 31 субекта, предоставящи съществени услуги за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“  изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.

Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.

Ежедневно се извършваха настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

След проведените избори за народни представители, и последвалата смяна на управленския състав на МРРБ бяха осигурени техника и обслужващи дейности на всички новоназначени служители в спешен порядък (Министър, трима зам.-министри, шестима експерти – съветници към политическия кабинет, и всички технически сътрудници).

Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни.

Обслужване на периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства.

В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 50 инцидента. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет.

Поради изтичане на поддръжката на операционна система “Windows 8.1” през януари 2023 година, се извършва поетапна  миграция към “Windows 10”.

Отдел ИО организира и координира възстановяване работата на интернет страниците на Геозащита Перник, Геозащита Плевен и Геозащита Варна

Отдел ИО организира и контролира надграждането до 10 Gbps на наетата линия между централна сграда и сградата на Геоплан.

За изпълнението на тези цели на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати:

- Оказана е методическа помощ при изготвяне на военновременните планове на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи и при изготвяне на планове за привеждане в готовност за работа във военно време чрез преглед, организирано е тяхното съгласуване.

- Оказана е методическа помощ при изготвяне на анализ и оценка на риска за критичната инфраструктура (в подсектор „Водоснабдяване и канализация“ и „Пътна инфраструктура“), съобразно утвърдената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методология за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им.

- Изготвено е писмо до Министерство на отбраната относно предоставяне на информация по отношение „Устойчивост на хранителните и водните ресурси“ във връзка с извършване на Преглед на отбранителните способности на НАТО 2021 г.

- Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната.

- Изготвено е писмо относно актуализиране на представителите на МРРБ, като основен и резервен член в състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

- Изготвени са ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“.

- Изготвено е становище до дирекция „Търговски дружества и концесии“ относно необходимостта от създаване на отдел „Сигурност, отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“ в „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

- Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите на МРРБ и се поддържа регистър за тях.

- Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по отбранително-мобилизационна в министерството.

- Изготвени са ежемесечни писма относно плащане по сключени договори за охрана с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“:

- Обособена позиция 1 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

- Обособена позиция 2 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“.

- Обособена позиция 3 „Организиране и осъществяване на физическа охрана на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, етаж 8 и 9“.

- Обособена позиция 4 „Поддръжка на АСПП, както и изграждане, поддръжка и реакция на СОТ“.

- Създадена е организация и координация с компетентните органи, както й с охранителната фирма с цел гарантиране на сигурността и безопасността на територията на административната сграда на министерството по време на извършваните протести.

Звеното по сигурността на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в министерството. Служителят по сигурността на информацията е изготвил Становище и Схема за класификация на етапите, както и други необходими документи във връзка със стартиране на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, изграждане и гаранционно поддържане на виртуална частна мрежа между обекти на МРРБ с капацитет 10 G“, свързана с отбраната и сигурността на Република България. Също така е актуализирана схемата за класификация на етапите за обществена поръчка с предмет „Поддръжка на комуникационни устройства за 3 години“.

В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения на служителите, получили сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз. Водени са регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Изготвени са искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството, както и на служители от търговските дружества от В и К сектора. Извършва се предаване/приемане на всички материали, съдържащи класифицирана информация, съхранявани в регистратурата за национална класифицирана информация, чрез цялостна проверка на наличността на всички материали и документи, в изпълнение на Заповед № РД-02-14-581/18.06.2021 г. Изготвени са ежемесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.

По отношение на противопожарната защита през отчетния период се извършиха: ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ; тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в зоната за сигурност на министерството, както й са изготвени ежемесечни писма за съответните плащания.

Ежедневно служители на отдела са осъществявали контрол относно спазване на правилата на пропускателния режим в централната сграда на МРРБ. Ежемесечно и при необходимост се е осъществявало взаимодействие с фирмите, с които има сключени договори за охрана.

Оперативните дежурни към отдела са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Инспекторатът на МРРБ

През първата половина на 2021 г. Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 14  проверки, от които 12 планови от утвърдения годишен план за работа и 2 извънпланови проверки.

1. Планови проверки:

По отношение на извършените планови проверки в структурни звена на МРРБ не са установени пропуски при осъществяване на тяхната дейност. При една от проверките в териториално звено на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра, са констатирани нарушения и в тази връзка са дадени конкретни препоръки, които към момента са в процес на изпълнение. За резултатите от проверките са предоставени доклади на министъра, които са утвърдени.

2. Извънпланови проверки:

Във връзка с постъпили сигнали по реда на Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, касаещи недоволство от действия или бездействия на служители са извършени две проверки. Установено е, че изнесените твърдения по единия от сигналите са основателни. За резултатите от проверките са изготвени доклади, които са утвърдени от министъра.

3. Други дейности:

През отчетния период е упражнен контрол по изготвянето на антикорупционен план на МРРБ за 2021 г., включващ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Същият е утвърден от министъра на РРБ и е публикуван на интернет страницата на МРРБ в раздел „Антикорупция“.

Създадена е организация за приемане и регистриране на подаваните от всички служители на МРРБ декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и от лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от цитирания закон. Постъпилата информация е публикувана своевременно в публичния регистър на официалната интернет страница на МРРБ.

През отчетния период един служител на Инспектората е преминал специализирано обучение, организирано от Института за публична администрация /ИПА/ на следната тема: „Практически проблеми на административните нарушения и наказания“ (за неюристи)

- Финансово-стопански подпомагане

Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

9.2. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 16 339 200 | 14 676 611 | 4 765 687 |
|  | Персонал | 6 341 800 | 6 346 950 | 3 249 570 |
|  | Издръжка | 9 422 400 | 7 694 661 | 1 503 104 |
|  | Капиталови разходи | 575 000 | 635 000 | 13 013 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 16 339 200 | 14 676 611 | 4 765 687 |
|  | Персонал | 6 341 800 | 6 346 950 | 3 249 570 |
|  | Издръжка | 9 422 400 | 7 694 661 | 1 503 104 |
|  | Капиталови разходи | 575 000 | 635 000 | 13 013 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | -21 419 |
|  | Други трансфери |  |  | -21 419 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | -21 419 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 16 339 200 | 14 676 611 | 4 765 687 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 16 339 200 | 14 676 611 | 4 744 268 |
|  | Численост на щатния персонал | 184 | 184 | 153 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |