ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2022 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………......стр. 2

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2022 г. ………………………………… стр. 4

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета ........ стр. 10

ІV. Преглед на изпълнение на политиките………………………………………………….…..…. стр. 10

V. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………….………….…....стр. 35

1.Програма 2100.01.01……………………………………………………………………….……….стр. 35

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………….…...стр. 51

3. Програма 2100.01.03……………………………………………………………………………….стр. 53

4. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………….…...стр. 65

5. Програма 2100.02.02 ……………………………………………………………………….….......стр. 91

6. Програма 2100.02.03 …………………………………………………………………….……….стр. 132

7. Програма 2100.03.00 ……………………………………………………………………….….....стр. 141

VI. Преглед на изпълнение на програмите, излизащи от структурата на МРРБ………………..стр. 156

- Програма „Геодезия, картография и кададстър“……………………………………………....стр. 157

- Програма „Гражданска регистрация и административно обслужване“……………………...стр. 163

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01- 30.06.2022 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

| Министър на регионалното развитие и благоустройството |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Политически кабинет | Главен секретар | Инспекторат | Дирекция "Вътрешен одит" |
| Финансови контрольори | Служител по сигурността на информацията | Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405/426 |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405/520 |  |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Тел: (02) 9405/488 |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405/315 |  |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ Тел.(02) 9405/317 |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405/528 |  |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Тел.(02) 9405/489 |  | Дирекция „Правна" Тел: (02) 9405/532 |  |
| Дирекция „Държавна собственост” Тел: (02) 9405/314 |  | Дирекция „Обществени поръчки“ Тел: (02) 9405/478 |  |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” Тел. (02) 9405/295/282 |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Тел.(02) 9405/355 |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405/387 |  |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ Тел: (02) 9405/518 |  |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405/532 |  |  |  |
| ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  |  |  |
| Агенция „Пътна инфраструктура“ Тел.: (02) 9173/248 |  | Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159/137 |  |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017 г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

Считано от 01.01.2022 г., на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджeт на Република България за 2022 г., Агенция по геодезия, картография и кадастър и ГД „ГРАО“ преминават в структурата на Министерския съвет.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2022 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., Постановление № 31 от 17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Заповед № РД-02-14-333/25.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 837 243 000 лв.

При уточнен план на приходите, към 30.06.2022 г., в размер на 837 750 464 лв. са отчетени  330 249 994 лв.

Изпълнението на приходите към 30.06.2022 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                             580 761 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                     272 559 лв.

- 124 286 лв., формирани от лабораторни услуги, продажба на фрезован материал и нощувки в бази за квалификация и преквалификация;

- 148 273 лв. представляват 50 % от постъпилите  приходи от  информационни услуги по договор с фирма  „Информационно обслужване“ АД.

- Приходи от наеми на имущество                                                                                  302 394 лв.

- 13 795 лв., формирани от събрани наеми от отдадени под наем имоти, предоставени за управление на МРРБ (ведомствени жилища, поставен банкомат, помещения и др.);

- приходи от наеми на имуществото в АГКК – 5 718 лв;

- приходи от наеми на имуществото в ДНСК – 2 265 лв;

- приходи от наеми на имуществото в АПИ – 280 616 лв. Средствата са формирани от отдадено под наем имущество съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост.

- Приходи от наеми на земя                                                                                                 5 808 лв.

- отдадени под наем части от поземлен имот с площ 3 кв.м. при км 59+378 на път  II-18 и части от поземлен имот с площ 3 кв.м. при км 59+470 на път II-18, съгласно договор за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост изх. № Д-37/15.04.2016 г.

Към 30.06.2022 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 530 000 лв., което представлява 37,96 % изпълнение.

- Държавни такси                                                                                                    314 532 610 лв.

- такси по Тарифа 14, събирани от АГКК – 12 923 025 лв. В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги.

- такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 1 910 221 лв.

- такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 99 420 лв.

- такси събрани от АПИ – 299 599 944 лв., в т.ч.:

- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 165 685 196 лв.;

- приходи от тол такси 63 293 710 лв.;

- маршрутни карти 12 968 066 лв.;

- други такси по тарифата в размер на 57 652 972  лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходите от други такси по Тарифата за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя.

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация.

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

От общо реализираните за периода приходи в размер 299 599 944 лв., приходи в размер на 241 946 972 лв. са събрани от Национално тол управление.

Национално тол управление /НТУ/ е създадено с Постановление № 231 на МС от 31.10.2018 г. като специализирано звено към АПИ, което изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, по опериране на Електронната система за събране на пътни такси по чл.10, ал.1 от от Закона за пътищата, администриране събирането на пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата и осъществяване на контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС № 13/16.12.2009 г., в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси.

Към 30.06.2022 г. планираните средства по този показател са в размер 832 777 700 лв., което представлява 37,77 % изпълнение.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети    13 733 252 лв.

- 325 065 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по  наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 13 408 187 лв. са формирани от: /-/ 72 896  лв. по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г.; 81 935 лв. - наказателни лихви, начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 163 897 лв., /в т.ч. приходи по наказателни постановления –119 620 лв./; компенсаторни такси – 12 830 489 лв.; актове за административно нарушение – 367 952 лв.; глоба по наказателно постановление – 36 250 лв.; такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата – 560 лв.

Към 30.06.2022 г.  е налице преизпълнение на показателя спрямо уточнения план.

- Други приходи                                                                                                           1 433 701 лв.

- /-/ 37 007 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 780 629 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 189 340 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 9 685 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събрани суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на /-/ 82 581 лв. и по вземания събрани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. от АПИ в размер на 72 896 лв.;

- 510 242 лв.  - други неданъчни приходи.

Към 30.06.2022 г. планираните средства по този показател са в размер на 2 177 464 лв., което представлява преизпълнение от 65,84 % .

- Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                             /-/ 30 330 лв.

Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на /-/ 31 704 лв. представляващ  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет към 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 837 243 000 | 837 750 464 | 330 249 994 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 837 243 000 | 837 750 464 | 330 249 994 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 530 000 | 1 530 000 | 580 761 |
| Държавни такси | 832 777 700 | 832 777 700 | 314 532 610 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 485 300 | 1 485 300 | 13 733 252 |
| Други приходи | 1 670 000 | 2 177 464 | 1 433 701 |
| Други | -220 000 | -220 000 | -30 330 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  |  |

- Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:

- Такси по тарифа 14;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Възстановени разноски по съдебни дела;

- Приходи от ИО във връзка със сключен дотовор за обслужване на НБД „Население“.

- Вторични суровини и др.

- Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са формирани от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

- Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. са в размер на 314 629 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 299 599 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) – 165 685 хил. лв.;

- Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 76 261 хил. лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 57 652 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

През отчетния период (01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.) се наблюдава намаление на приходите от винетки с 0.75 % спрямо същия период на 2021 г., през който приходите са били 165 768 105 лв. Постъпленията са на база закупени 2 834 772 бр. електронни винетки за пътни превозни средства (ППС) с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона и обща стойност от 164 526 416 лв.

За отчетния период приходите от тол такси бележат ръст със 7.30 % спрямо 01.01-30.06.2021 г., през който приходите от платени тол такси за тежкотоварните ППС с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона са били с 5 454 170,92 лв. по-малко. За първото полугодие на 2022 г. приходите от продадените маршрутни карти и обработените тол декларации са на обща стойност 80 208 241,92 лв., от които обработени 301 223 729 бр. тол декларации от проследяващите устройства на стойност 67 416 018,54 лв. и закупени 725 231 бр. маршрутни карти за тежкотоварни ППС на стойност 12 792 223,38 лв.

- Дирекция за национален строителен контрол

През отчетния период 01.01.-30.06.22 г. в ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др. на обща стойност 1 910 221 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 30.06.2022 г. е в размер на 47 % от предвиденото по план.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 2 533 295 879 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 837 605 810 лв. или  33,06 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                             41 014 216 лв.

- Издръжка    	                                                                                                          761 051 499  лв.

- Капиталови разходи                                                                                               35 540 095 лв.

- Отчет на предоставените трансфери

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 7 649 014 лв., разпределени както следва:

- /-/ 453 781 лв. – предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове, на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията;

- /-/ 502 889 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на геозащитни дейности;

- /-/ 982 337 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с общински пътища;

- /-/ 564 032 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на ВиК дейности;

- /-/ 236 297 лв. – възстановени средства на община Севлиево съгласно изпълнителен лист;

- /+/ 135 лв. – възстановени неусвоени средства от общини по сключени споразумения;

- /+/ 60 000 лв. – възстановени срества от община Чипровци;

- /-/ 4 969 813 лв. – формирани от възстановени от общини неизползвани целеви средства, предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ в размер на /+/  206 845 лв., преведени от Агенцията средства в общ размер на /-/ 5 176 658 лв. на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

|  | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.00.00 | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 2 539 184 000 | 2 533 295 879 | 837 605 810 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 3 024 000 | 3 044 000 | 1 273 963 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” | 1 073 000 | 1 073 000 | 432 560 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 832 000 | 832 000 | 234 369 |
| 2100.01.03 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 1 119 000 | 1 139 000 | 607 034 |
| 2100.02.00 | Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 2 510 793 100 | 2 504 824 979 | 811 997 294 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 2 450 846 200 | 2 237 260 943 | 800 353 351 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 47 711 900 | 255 329 036 | 6 068 612 |
| 2100.02.03 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | 12 235 000 | 12 235 000 | 5 575 331 |
| 2100.03.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 25 366 900 | 25 426 900 | 10 813 629 |
| 0300.06.03 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” структура, излизаща от системата на МРРБ | 0 | 0 | 1 701 013 |
| 0300.06.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” структура, излизаща от системата на МРРБ | 0 | 0 | 11 819 911 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 888 393 987 | 837 605 810 | 50 788 177 | 97 922 571 | 97 922 571 | 0 | 790 471 416 | 739 683 239 | 50 788 177 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 7 194 003 | 1 273 963 | 5 920 040 | 1 273 963 | 1 273 963 | 0 | 5 920 040 | 0 | 5 920 040 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” | 6 287 421 | 432 560 | 5 854 861 | 432 560 | 432 560 | 0 | 5 854 861 | 0 | 5 854 861 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 267 658 | 234 369 | 33 289 | 234 369 | 234 369 | 0 | 33 289 | 0 | 33 289 |
| 2100.01.03 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 638 924 | 607 034 | 31 890 | 607 034 | 607 034 | 0 | 31 890 | 0 | 31 890 |
| 2100.02.00 | Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 856 865 431 | 811 997 294 | 44 868 137 | 72 314 055 | 72 314 055 | 0 | 784 551 376 | 739 683 239 | 44 868 137 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 846 886 013 | 800 353 351 | 46 532 662 | 65 833 122 | 65 833 122 | 0 | 781 052 891 | 734 520 229 | 46 532 662 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 4 404 087 | 6 068 612 | -1 664 525 | 905 602 | 905 602 | 0 | 3 498 485 | 5 163 010 | -1 664 525 |
| 2100.02.03 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | 5 575 331 | 5 575 331 | 0 | 5 575 331 | 5 575 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 10 813 629 | 10 813 629 | 0 | 10 813 629 | 10 813 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0300.06.03 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” структура, излизаща от системата на МРРБ | 1 701 013 | 1 701 013 | 0 | 1 701 013 | 1 701 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0300.06.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” структура, излизаща от системата на МРРБ | 11 819 911 | 11 819 911 | 0 | 11 819 911 | 11 819 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 2 539 184 000 | 2 543 385 389 | 888 393 987 |
| Общо финансиране: | 2 539 184 000 | 2 543 385 389 | 888 393 987 |
| По бюджета на ПРБ | 2 539 184 000 | 2 533 295 879 | 837 605 810 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 0 | 10 089 510 | 50 788 177 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: |  |  | 38 836 892 |
| Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 24 123 598 |
| Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 4 547 563 |
| Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 10 133 841 |
| Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 31 890 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  | 10 500 722 | 19 489 571 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.: |  | 915 214 | 82 631 |
| Seamless Services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov) 890473 по програма „Хоризонт 2020“ | 0 | 151 944 | 33 289 |
| „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ с акроним MARSPLAN – BS II |  | 763 270 | 49 342 |
| Други международни програми |  | 71 038 | 28 097 |
| Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. |  | 71 038 | 28 097 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  | -1 397 464 | -7 649 014 |

ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

| С П Р А В К А за извършени промени по бюджета на МРРБ към 30.06.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Писмо - Изх. № на МФ или Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството | Приходи | Разходи | Трансфери | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. | Обяснение |
| Закон 2022 г. | 837 243 000 | 2 539 184 000 | 1 701 941 000 | 5 108 280 400 | 2 496 724 500 | ДВ бр. 18/2022 г. |
| Заповед № РД-02-14-456/28.04.2022 г. |  | -5 092 121 | -5 092 121 | -5 092 121 | -5 092 121 | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за пътно поддържане. |
| 1 | 837 243 000 | 2 534 091 879 | 1 696 848 879 | 5 103 188 279 | 2 491 632 379 |  |
| Писмо № 90-05-642(2)/28.04.2022 г. |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Предоставен трансфер от МФ за концесионна дейност за 2022 г. |
| 2 | 837 243 000 | 2 534 111 879 | 1 696 868 879 | 5 103 208 279 | 2 491 652 379 |  |
| Писмо № 90-03-391(5)/28.04.2022 г. | 507 464 | 507 464 |  | 507 464 | 507 464 | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ |
| 3 | 837 750 464 | 2 534 619 343 | 1 696 868 879 | 5 103 715 743 | 2 492 159 843 |  |
| Писмо № 03-01-112/05.05.2022 г. |  |  |  |  |  | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ |
| 4 | 837 750 464 | 2 534 619 343 | 1 696 868 879 | 5 103 715 743 | 2 492 159 843 |  |
| Заповед № РД-02-14-488/05.05.2022 г. |  |  |  |  |  | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ |
| 5 | 837 750 464 | 2 534 619 343 | 1 696 868 879 | 5 103 715 743 | 2 492 159 843 |  |
| Заповед РД-02-14-289/24.03.2021 г. |  | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | Извършена промяна на основание чл.104 от ЗДБРБ за 2022 г. в увеличение на разходите за ПОС терминали |
| 6 | 837 750 464 | 2 534 633 343 | 1 696 882 879 | 5 103 729 743 | 2 492 173 843 |  |
| Заповед № РД-02-14-567/31.05.2022 г. |  | -1 397 464 | -1 397 464 | -1 397 464 | -1 397 464 | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. |
| 7 | 837 750 464 | 2 533 235 879 | 1 695 485 415 | 5 102 332 279 | 2 490 776 379 | м.05.2022 г. |
| Писмо № 04-11-154/29.06.2022 г. |  | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | РМС по КАС 27/2022 |
| 8 | 837 750 464 | 2 533 295 879 | 1 695 545 415 | 5 102 392 279 | 2 490 836 379 | м.06.2022 г. |

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

Дейностите за изпълнение на политиката са фокусирани и върху устойчивото развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция; организиране и координиране на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.); укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.

Политиката се изпълнява от следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност. Дирекцията изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- Създадаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

- През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“;

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;

- Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;

- Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация.

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

- Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС 2014-2020 без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;

- Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС за периода 2014-2020 и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;

- Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;

- Усъвършенстване на съществуващите информационни системи за наблюдение и контрол, въвеждане и управление на електронното отчитане на проектите;

- Програмиране и подготовка на проекти на програмите за трансгранично сътрудничество за програмен период 2021-2027.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

- В областта на административно-териториалното устройство:

Към 30.06.2022 г., независимо от социално-икономическите и административните ограничения поради извънредните обстоятелства, са осигурени в оптимална степен необходимите условия, експертиза и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.

С изпълнението на дейностите по програмата, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:

- устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;

- ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление;

- постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.

2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Целева стойност 2024 | Отчетено с натрупване към 30.06.2022 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2022 г. |
| Индикатори за полза/ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция) | % | 2,02 |  | 2,04 | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика | % | 100 |  | 90 | НП |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган: |  |  |  |  |  |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти | брой |  | 55 | 45 |  |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари | брой |  | 4 400 856 | 4 265 329 |  |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи | брой |  | 573 | 573 |  |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация | брой |  | 150 | 1451 |  |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство: |  |  |  |  |  |
| Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие (нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност) | (%) | 1,0 |  |  | 0,8 |

2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Модернизирани образователни институции – 230 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 183 547лица;

- Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 238 бр.;

- Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 552 бр. с 7 429 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 3 688 921,22 кв. м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61хектара;

- Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 445,04 км;

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

Налице са сериозни предизвикателства пред изпълнението на комбинираната подкрепа на ниво проект и по двете оси, както и пред успешната реализация на пълния обем ресурс по финансови инструменти по линия на програмата. УО на ОПРР, съвместно със заинтересованите страни – Фонд мениджър и ФГР, както и в сътрудничество със службите на Европейската комисия, е предприел действия по минимизиране на риска от загуба на средства в края на периода на допустимост 31.12.2023 г. чрез разглеждане на опции за прехвърляне между отделни оси и инструменти при наличие на проектно портфолио от зрели проекти и ускоряване на процеса на одобрение и сключване на договори за кредит от страна на финансовите посредници.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС)

През първата половина на 2022 г.  програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 са в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

Към 30.06.2022 г. по двете покани за набиране на проектни предложения са сключени общо 100 договора за субсидия на обща стойност 60 643 404 евро, успешно приключили са 87 проекта, а в процес на изпълнение са 13 проекта. По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 26 784 152 евро (52 385 247 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  1 899 009 евро (3 714 139 лв.);

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

Към 30.06.2022 г. по трите покани за набиране на проектни предложения са подписани общо 101 договора за субсидия на обща стойност 53 642 813 лв., успешно приключили са 94 проекта, а в процес на изпълнение са 7 проекта. По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 22 828 821  евро (44 649 292 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 2 788 570 евро (5 453 968 лв.).

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020

Към 30.06.2022 г. по двете покани за проектни предложения са подписани общо 73 договора за субсидия на обща стойност 34 080 324 лв., успешно са приключили 64 проекта, а в процес на изпълнение са 9 проекта. По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 15 713 069 евро (30 732 092 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 760 511  евро (1 487 429  лв.).

През първата половина на 2022 г.  дирекция УТС активно работи и по процеса за разработване на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г. През месец март бяха одобрени окончателните варианти на програмните документи от съвместните работни групи (СРГ). През същия период бяха подготвени и стартирани процедурите за внасянето на проектите на Решение на Министерски съвет (РМС) за одобрение на съдържанието на програмите преди представянето им в Европейската комисия. В резултат от това Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е одобрена с РМС № 230 от 14.05.2022 г., Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Сърбия 2021-2027 – с РМС № 369 от 02.06.2022 г. и Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Турция 2021-2027 е внесен проект на РМС в МС на 27.06.2022 г.

Проектите на трите програми ИНТЕРРЕГ-ИПП са внесени за преговори и одобрение в Европейската комисия на 20 май 2022 г.

По програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 започнаха подготвителните дейности по стратегическия проект – Изграждане на нов Граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП) между Струмяни, област Благоевград и община Берово, Източен регион. От страна на Република България бяха приети следните Решения на Министерския съвет, съгласно националното законодателство:

1.	РМС №114/07.03.2022г за утвърждаване състава на българската част от Смесена експертна комисия и даване на мандат за уточняване на основните технически характеристики на пътните връзки, местоположенията и трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новите гранични контролно-пропускателни пунктове, инфраструктурата, постройките, видовете товари и пътници, режима на функционирането, правните и нормативните въпроси по изграждане на общия международен пътен ГКПП Струмяни - Берово и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението, съгласно Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Северна Македония, подписана на 14.06.1999 г. в гр. Скопие и която ще работи и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни, във връзка с чл. 3 и чл. 4 от Спогодбата, съгласно приложението.

2.	РМС № 115/07.03.2022 г. за определяне на възложител/бенефициер за извършване на подготвителни дейности за нов граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни – Берово между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония. Като възложител/бенефициер е определена  Областна администрация Благоевград на обект „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране и изграждане на комплексната инженерна и сградна инфраструктура на новия ГКПП Струмяни – Берово между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония“ по Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периодите 2014-2020 г. и 2021-2027 г., която да предприеме необходимите действия по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

През месец януари 2022 г. бяха финализирани публичните консултации и проведени срещи за обществено обсъждане по Докладите за екологични оценки по програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, Турция и Република Северна Македония за периода 2021-2027.

През месец май 2022 г. докладите за екологична оценка по трите програми и съответните териториални стратегии към тях бяха подадени към компетентния орган (министъра на околната среда и водите) с искане за издаване на становище.

С постановление № 15/16.02.2022 са определени условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027 г. Предвидената възможност за назначаване на допълнителен експертен състав ще обезпечи очакваната натовареност на работния процес от съвпадането на дейностите по приключване на програмния период 2014-2020 г. и стартирането на програмите за периода 2021-2027 г. Подготвена е Методика за назначаване на служители и оценка изпълнението на длъжностите в съвместните структури и звеното за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество.

Към момента в процес на подготовка са описанията на системите за управление и контрол по програмите ИНТЕРРЕГ-ИПП за програмния период 2021-2027 г., програмен наръчник и насоки за кандидатстване по всички приоритети на програмите.

Предвижда се първите покани за набиране на проектни предложения да бъдат обявени  във втората половина на 2022 г., като в началото на 2023 г. се очаква да бъдат сключени и първите договори с бенефициенти.

Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС  е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:

По програмите, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020

Към 30.06.2022 г. по трите покани за проектни предложения по програмата са сключени 172 договора за субсидия на обща стойност около 538 млн. лв., от които 125 са финализирани, а 44 са в процес на изпълнение. През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 308 529 лв.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Към 30.06.2022 г. по обявените шест покани за набиране на проектни предложения са подписани общо 132 договора за субсидия на обща стойност близо 297,4 млн. лв., успешно приключили са 32 проекта, а в процес на изпълнение са 94 проекта. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на    817 911 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

В първата покана за проектни предложения са одобрени 43 проекта с бюджет на обща стойност около 32,540 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро. Към момента са сключени 57 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 470 870,43 лв. Проектите са приключили своето изпълнение. Допълнително е финансиран един стратегически проект „Go Green” с общ бюджет от 4,4 млн. евро. в рамките на инициатива „Зелена дигитализация“ (Greening the Digital Sector). От българска страна в проекта участва 1 български партньор с бюджет от 740 062,00 евро. Подписан е договор за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 217 111,99 лв. Проектът e в процес на изпълнение. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  196 018 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020

По трите открити покани и по двете покани за приоритетните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион са финансирани 80 проекта с общ бюджет над 10 430 697 евро (20 400 357 лв.) с участието на 132 български партньори. Към 30.06.2022 г. в изпълнение са 23 проекта с участие на 34 български партньора, на обща стойност около 4,5 млн. евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 107 672 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

До настоящия момент са обявени четири покани, в рамките на които са одобрени за финансиране общо 258 проекта. В 43 от тези проекти участват 51 български партньори (национални, регионални и местни власти, публично-правни организации), с общ бюджет на стойност около 14,9 млн. лв. Подписани са 42 договора за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 2 122 558 лв. Към 30.06.2022 г. в изпълнение са  20 проекта, с участието на 22 български партньора, на обща стойност 3,25 млн. евро. Очаква се проектите да приключат до средата на 2023 г. През отчетния период не са извършени плащания по договори за национално съфинансиране.

- Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20  приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ

В двете покани за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ по програмата са одобрени 43 проекта, като в 9 от тях има български градове - партньори (Бургас, Смолян, Варна) с общ бюджет 493 364 лв. Сключени са 6 договора за национално съфинансиране на стойност 81 702 лв. По поканата за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ се изпълняват 20 проекта, като в 2 от тях участва Столична община с общ бюджет 241 142 лв. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв. По поканата за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта. Трима български партньори с общ бюджет 359 645 лв. участват в проекти  по поканата. Сключени са 4 договора за национално съфинансиране на стойност 53 949 лв. Към 30.06.2022 г. в изпълнение са 3 проекта (на общини Габрово, Враца и Разлог), на обща стойност около 60 000 евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 33 299 лв.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020

По двете покани за набиране на проектни предложения по програмата са одобрени 54 проекта за финансиране с общ бюджет 7,8 млн. евро (15, 2 млн. лв.), като в 38 от тях участват 43 български партньора. Към 30.06.20222 г. в изпълнение са 14 проекта с българско участие на обща стойност 3,25 млн. евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 18 804 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата не финансира съвместни проекти с участието на бенефициенти от държавите членки на ЕС.

- Постигнати резултати в областта на жилищната политика

Към момента отчетът на показателите за полза/ефект показва, че е налице изпълнение на заложените цели. След завършването на СМР на предвидените сгради целевите стойности ще бъдат изпълнени.

Дирекция „Жилищна политика”:

- Разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;

- Координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Р България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи;

- Съдейства за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.)

- Постигнати резултати в областта на административно-териториалното устройство

- През периода са отчетени неблагоприятни условия за изпълнение на показателя за полза/ ефект „Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие“, които се дължат на изключително негативното отражение на последиците от пандемията от COVID-19 и растящата инфлация в резултат от повишените цени на енергоносителите върху бюджетите на общините (разглеждани като административно-териториални единици - АТЕ) през второто тримесечие на 2022 г., като загубите от намалените собствени приходи от местни данъци и такси се допълват от извънредни бюджетни разходи за непосредствени мерки за опазване здравето на населението; компенсаторни икономически мерки в подкрепа на публични дейности, както и на местния бизнес (освобождаване от общински такси и наеми) и много други. В допълнение следва да се отчете и влиянието на бежанския поток от Украйна в резултат от военни действия и необходимостта от допълнителни организационни, финансови и материални ресурси на местно ниво в помощ на нуждаещите се. Очаква се периодът на социално-икономическо възстановяване на общините в условията на криза, която може да продължи и през цялата 2022 г., да окаже отрицателно влияние върху показателите за финансова самостоятелност и инвестиционна активност на общините.

- През отчетния период 01.01. - 30.06.2022 г. успешно се изпълняват планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление. Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за годината, като се отчитат негативните ефекти от наложените ограничения, свързани с въведеното извънредно положение в страната и борбата с пандемията от COVID-19.

- Идентифицираните силни страни са свързани с осигуряване на добра координация и организация на дейностите в административен план и мобилизиране на експертния потенциал за постигане на предвидените резултати. Осигурено е и поддържане  на работните междуинституционални контакти и сътрудничеството със съответните органи, организации и в рамките на специализирани работни групи, включително по линия на Съвета на Европа.

- Установени са слабости, свързани с техническото осигуряване на комуникацията (видеоконферентни връзки) за ефективно участие във форуми и работни групи, както и със забавяне на предвидените срокове за част от планираните дейности по стартиране и договориране на обществени поръчки в МРРБ, които са извън компетентността на Дирекция УТАТУ, респективно отдел „Административно-териториално устройство“. Установените проблеми към момента не са довели до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.

3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Търговски дружества и концесии“, директорът на дирекция „Държавна собственост“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Европейската комисия публикува регламентите и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2021-2027.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор.

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол в/у предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията;

- ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Ползата се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други. Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред;

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието в/у околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили;

- Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.

Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.

АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:

1.	Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2022 г. се предвижда актуализиране на размера на тол таксите и определяне на размер за тол такси за пътища II – ри клас. С проекта на постановление на Министерския съвет се цели актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП. По този начин ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

2.	Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.

3.	Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата;

- Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;

- Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;

- Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове;

- Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;

- С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е  осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура;

- Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане;

- Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). В периода е подписан договор за мониторинг и поддръжка на системата с фирмата изпълнител – КАПШ;

- Към 30 юни 2021 г. Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол);

- Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни;

- Броят на реализираните електронни винетки за лекотоварни превозни средства са 2 901 969, от които 187 619 са издадените безплатни винетки на правоимащи лица с увреждания. Следва да отчетем, че в показателите за изпълнение са включени и продадените тол такси за тежкотоварните превозни средства. За ползване на платената пътна мрежа, включена в обхвата на тол таксуването  са реализирани и 986 845 маршрутни карти (предплатена тол такса) и са обработени повече от 240 млн. тол декларации.  Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води, с цел намаляване на потенциалния риск от замърсяване на водоприемниците;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ | Км. | 170 | 6,080 |
| Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 917,18 | 19 917,18 |
| Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3 | Броя | 6 300 000 | 2 834 772 |
| Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 0 |
| Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда | бр. | 85 | 2 |
| Завършени геозащитни обекти | бр./% | 5 | 4 бр |
| Брегоукрепване | м | 300 | 316 |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 1000 | 968 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 15 | 10 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 700 000 | 0 |
| Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | % | 100 | 85,31 |
| Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация | % | Min.(1) | 25,32 |
| Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти | брой | 800 | 5640 |
| Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите | брой | 73 | 93 |
| Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз | брой | 5 | 17 |

Мотиви за промяна на целева стойност

- На основание Заповед № РД-02-14-488/05.05.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и уведомително писмо № 03-01-1101/05.05.2022 г. до Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ е намалена за 2022 г. с 148,20 км., а целевата стойност на показател „Завършен пътен обект и/или благоустройствен обект“ е увеличена със 79 бр. Извършената промяна е във връзка осигуряване на средства за българските общини за финансиране на дейности по рехабилитация и реконструкция на общински пътища чрез бюджета на МРРБ за 2022 г.;

- На основание писмо № 04-16-198/12.05.2022 г. на Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води“ е увеличена с 130 000 бр.

2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;

- Показател „Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3“ – определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа. Тези такси се заплащат от лекотоварните ППС. В бюджета за 2022 г. са включени само винетни  такси, което не отчита в цялост постигнатите резултати в изпълнение на поставените цели, както и ползата/ефекта за обществото;

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища;

- Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях;

- Показател „Завършени геозащитни обекти” – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено разрешение за ползване или изградена част от обекта в %.;

- Показател „Брегоукрепване” – показателят отразява дължината на брегоукрепени участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки, които са в процес на строителство.

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи, в т. ч. на стационарни реперни мрежи;

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;

- Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);

- Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“. Към 30.06.2022 г. се отчита преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора;

- Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“. Към 30.06.2022 г. дирекция ТПН поддържа регулаторна база от 93 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите;

- Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 30.06.2022 г. се отчита преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора.

2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ - през отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние. Също така с оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна мрежа през периода се изпълняват обекти на територията на общините Нова Загора, Елена, Белослав, Шумен, Първомай, Приморско и Момчилград, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер.

През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. Усилията бяха насочени основно към окончателно приключване на строително-монтажните работи и цялостно завършване на обекта, свързан с укрепване на свлачище и брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево, финансово подпомагане на общини в областта на геозащитната дейност и контрол на изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изработване на проекто-проучвателни разработки и реализиране на геозащитни обекти в общини Белово, Бяла, Враца, Неделино, Правец, Приморско, Своге, Сливен, Смолян и Сухиндол и както и мониторинг и оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Особено внимание беше отделено на предложенията на общините за геозащитни обекти – анализиране, групиране, оценяване на постъпилите предложения и изготвяне на отговори, както и разработване на критерии за оценка на геозащитни мерки и дейности. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.

- По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове

През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове.

- По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2022 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУПО изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство.

- По отношение на дейностите по водоснабдяване и канализация

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, свързани с отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ);

- По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“

1. Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени мерки, обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство или участие в междуведомствени работни групи и съвети за изпълнение на национални и европейски политики:

Статус на изпълнението:

1.1. координиране на цялостната работа по разработването на стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България и пътна карта към нея по  Проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа в българския строителен сектор“ на МРРБ, финансиран по Програмата за  подкрепа на структурните реформи, с консултант KPMG, определен от Европейската комисия. През второ тримесечие на 2022 г., след като премина вътрешноведомствено съгласуване, първият вариант на стратегия е изпратен с писмо с изх. № 91-00-44 от 21.06.2022 г. на министъра на РРБ за допълване от заинтересовани ведомства (3 бр.), браншови организации/камари (6 бр.) и висши учебни заведения (5 бр.), свързани със строителния и инвестиционния процес. Краен срок за получаване на предложения/допълнения е 31.07.2022 г.

1.2. организиране и координиране работата на Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите и за разработване на стратегия за дигитализация на строителния сектор – проведени с натрупване към 30.06.2022 г. са 4 бр.;

1.3. организиране на обучение „Обучителни сесии за повишаване на осведомеността относно СИМ“, проведен присъствено в сградата на МРРБ през периода от 10.05.2022 до 13.05.2022 г. ;

1.4. експертно участие в работна група във връзка с разработване на Национален велосипеден план на България в рамките на проект „Danuble Cycle Plans”, водещо ведомство e министерство на туризма; Заповед № Т-РД-16-19/ 8.07.2021 г. на министъра на туризма – проведени с натрупване към 30.06.2022 г. 2 бр. участия;

1.5. експертно участие в МРГ, създадена със Заповед № РД-02-41/12.3.2021 г. на министъра на труда и социалната политика за разработване на проект на План за действие за периода 2021-2022 г. по мерките и съответните приоритети от Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. – проведени с натрупване към 30.06.2022 г. 1 бр. участия.

1.6. експертно участие в подготовката на стартирането на проект на дирекция ТПН „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България – 1 участие в Министерството на финансите, 2 участие в срещи с Европейската комисия. Преглед и съгласуване на СУК на НПВУ, приета с ПМС № 157 от 7.07.2022 г. заедно с ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост и ПМС № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост са основната част от нормативната уредба за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, целяща определяне на ясни отговорности и единни правила за изпълнението на Плана (обн. ДВ, бр. 54 от 12.07.2022 г.). Преглед и съгласуване на НПВУ (двуезичен) – 8 бр. прегледа на съгласувателни документи и съгласуване на промени в НПВУ. Преглед и съгласуване на оперативни договорености между Р България и ЕК – 6 бр. вкл. 2 бр. съгласуване на план-графици за изпълнение на мерките по НПВУ. Работни срещи с МФ – 3 бр. участия.

1.7. експертно участие в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед № РД-14-78 от 30.05.2022 г. на министъра на иновациите и растежа за подготвяне на проект на Национална водородна концепция в Република България и Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за разгръщане на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород – проведени с натрупване към 30.06.2022 г. 3 бр. участия. В резултат на изпълнението е изработен проект в МРГ на структура на концепцията.

1.8. Изразяване на експертни становища за разработване на рамкови позиции и съгласуване на рамкови позиции по европейския законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ във връзка с отворените досиета за изменение на следните европейски актове:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС) – 1 бр. становище (без натрупване през второто тримесечие на 2022 г.);

- Предложение на Европейската комисия (ЕК) за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ЕЕД) – с натрупване към 30.06.2022 г.  3 бр. становища;

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници – 1 бр. становище (без натрупване през второто тримесечие на 2022 г.);

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – с натрупване към 30.06.2022 г.  3 бр. становища;

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г. – (без натрупване през второто тримесечие на 2022 г.);

- Към Министерството на икономиката във връзка с работата на Работна група на Съвета “Техническа хармонизация - Строителни продукти” по тематика на Sectors: PV ground - PV roof - Wind Onshore - Wind Offshore – 2 бр. становища;

1.9. Дейности във връзка с Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

1.9.1. Изготвени 4 бр. експертни становища до МИ по Предложението и във връзка с изготвяне на рамкова позиция на досието, както и проведените на 20.5.2022 г., 03.06.2022 г. и 21.6.2022 г. заседания на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на ЕС.

1.9.2. Участва в изготвянето на рамкова позиция в РГ 1 „Свободно движение на стоки“ по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти - досие 2022/0094(COD).

2. Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН, както следва:

2.1. Активно участие в работата на 2 бр. работни групи по CPR Technical Acquis process (CPR Acquis process meeting - product areas Precast concrete & Structural metallic products) организирани от Европейската комисия за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти. Подготовка и участие в 7 бр. организирани от ЕК работни срещи по групи продукти от Мандати (М) М 100 Предварително изготвени стоманобетонни продукти и М 120 Метални продукти, във връзка с предстоящите промени в Регламент (ЕС) № 305/2011 и планиране на разработването на нови хармонизирани технически спецификации от приложното поле на регламента, както следва: на 10.01.2022 г. – 2 бр.,  21.2.2022 г. – 2 бр., на 31.05.2022 г. и на 01.06.2022 г. На 15.3.2022 г. е проведено заседание на Steering group във връзка с представяне на резултатите от I етап от работата на двете подгрупи 01 и 20 и за предстоящото стартиране на работата на подгрупите: 16 „Стомана за предварително напрягане“ и 02 „Врати и прозорци“ и на хоризонталната подгрупа „Екологична устойчивост“ - запознаване с темата, целите и плана на работа на хоризонталната подгрупа. Преди заседанията са подготвени становища по всички разглеждани на срещите документи. Извършен е преглед на националните изисквания за строителните продукти, попадащи в обхвата на М 100 и М 120, попълнени и изпратени на ЕК са 2 бр. таблици с българските изисквания към строителните продукти от двата мандата. Периодично се изпраща информация на ЕК и работните групи по CPR Technical Acquis process във връзка с процеса по разработване на новите технически спецификации.

2.2. На 27.01.2022 г. участие във видеоконферентна среща в рамките на френското председателство, която има за цел да подготви предстоящата конференция на министрите, отговорни за жилищно строителство, на тема: Представяне на тенденциите в жилищното строителство, целите за устойчивост и осигуряване на достъпни жилища и за подписване от министрите на декларация  за бъдещо сътрудничество;

2.3. На 20.01.2022 г. попълване на анкета по запитване на ЕК - DG GROW във връзка с проучване-оценка за ефективността и добавената стойност на отделните аспекти от Новата законодателна рамка;

2.4. На 08.03.2022 г. участие в среща-уебинар на тема: „Европейската пътна карта за въглеродни емисии - контекст, цели и проучване в подкрепа на разработването на пътната карта“;

2.5. Подготовка (запознаване с изпратените документи) и участие в организирани от ЕК срещи, обучения и работни групи, както следва:

2.5.1. свързани със Строителния форум на високо ниво за устойчиво развитие на строителния сектор (HIGH LEVEL CONSTRUCTION FORUM (HLCF 2021)), както следва: в периода 08.02. – 11.02.2022 г. презентации от „Дни на индустрията“ с инициативи за устойчиво развитие, зелена и дигитална трансформация на строителния сектор, където са дискутирани проблемите свързани със зелен, дигитален и устойчив преход, както и необходимите действия за постигане и преследване на целите за устойчив преход на строителната екосистема, определени в стратегия „Строителство 2020“ и в приетите споразумения за климата; на 08.03.2022 г. участие в среща-уебинар на тема: „Европейската пътна карта за въглеродни емисии - контекст, цели и проучване в подкрепа на разработването на пътната карта“; на 18.05.2022г. онлайн-среща на тема: „Разширяване и укрепване използването на достъпни цифрови инструменти, които да спомoгнат за зеления преход на строителния сектор“; на 23.05.2022г. онлайн-среща на тема: „Справяне с емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на сградите“; на 31.05.2022г. онлайн-среща на тема: „Осигуряване на събирането на данни, оперативната съвместимост и споделянето на данни в строителството“; на 13.06.2022г. Онлайн-среща на тема:  “Разработване на решения за стабилизиране на доставките на материали и увеличаване на устойчивостта, включително чрез по-силни пазари за повторна употреба на продукти в строителството”; на 15.06.2022г. онлайн-среща на тема: “Техническо проучване за разработване и внедряване на дигитални паспорти за сгради (DBLs)”.

На 28.02.2022 г. е попълнена и изпратена на ЕК анкета-консултация, относно идентифицирани проблеми, инициативи и предприети действия във връзка с определяне на път на прехода на строителната екосистема;

2.5.2. На 21.1.2022 г. и на 05.05.2022 г. в срещи по опция Ф (Option F) за промяна на Регламент (ЕС) 305/2011. Запознаване с предложения вариант на изменение на Регламента и изразяване на становище и на двете срещи. На срещата на 05.05.2022 г. са обсъждани отделни тематични клъстери по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011.

2.5.3. На 30.03.2022 г. в обучение за работа със системата ICSMS, във връзка с опресняване на знания и запознаване с нововъведенията в системата.

2.5.4. На 14.06.2022г. в онлайн среща с ЕК и представители на държавите-членки за обсъждане на публикуваното на 30.03.2022 г. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011, организирана от CPR team, GROW.H.1 – Construction.

2.5.5. На 21.6.2022 г. в заседание на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на ЕС. На заседанието е представена националната позиция по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011.

2.6. Дейности във връзка с участие в работата на работна група на ЕК за материалите в контакт с вода за човешко потребление DWD WG-SM Subgroup on Materials по Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, както следва:

2.6.1. Изготвена и изпратена на ЕК позицията на България във връзка със заседанието на 9 юни;

2.6.2. Участие в онлайн заседания на работната група на 27.4.2022 г. и на 9.6.2022 г.

3. Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515

3.1. изготвяне на 15 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

3.2. поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството (публикуване на разширени и актуализирани списъци на строителни продукти от обхвата на  издадени Разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти на ЛОСП, актуализиране на европейското и национално законодателство в областта на строителните продукти, публикуване на новини за провеждане на обществени допитвания на проекти на национални изисквания, актуализиране на информация за ЛОСП и др.);

3.3. Звеното за контакт относно продукти в строителството е включено като орган за подаване на информация в електронната система ICSMS за обмен на информация между страните членки във връзка с Регламент (EС) № 2019/515 за взаимно признаване на стоки.

4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ) (Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.) са изменени и допълнени разпоредби, свързани с издаване на предварителни съгласия в свлачищни райони. С ЗИД на ЗУТ задължителните документи, посочени в указателни писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх. № 03-01-7/21.01.2015 г. и изх. № 03-01-7/24.02.2016 г., в които са описани необходимите условия за издаване на съответния административен акт са отразени и разписани в закона.

V. Преглед на изпълнението на програмите

1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” - ГД СППРР допринася за изпълнението на бюджетна програма 1, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие, чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством девет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

Приоритетна ос 9 – „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти.

Проектите на трите програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 са внесени за преговори и одобрение в Европейската комисия на 20 май 2022 г. Предвижда се първите покани за набиране на проектни предложения да бъдат обявени  във втората половина на 2022 г., като в началото на 2023 г. се очаква да бъдат сключени и първите договори с бенефициенти.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

- Устойчиво развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;

- Организиране и координация на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.);

- Укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва;

- През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите се осъществи чрез изпълнението на следната оперативна цел:

Оперативна цел

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;

- Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2;

Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г. С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.;

- Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)

Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:

- Изготвена е тръжна документация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Проектно-проучвателни дейности в областта на административно-териториалното устройство“. Тази обществена поръчка ще има за цел консултиране и осигуряване на външна експертиза за финализиране и практическо тестване на актуализиран модел на категоризация на АТЕ и ТЕ (основно на общините и населените места) в страната съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

- Изготвени са справки, становища и отговори до институции, общини и граждани по въпроси и нормативни казуси, свързани с административно-териториалното устройство, в т.ч. изготвено и изпратено писмо-отговор № 92-00-567 (19) от 04.03.2022 г. със становище във връзка с постъпило писмо със заявление на гражданско сдружение „Искър“ относно уточняване на административно-териториални граници между Столична община и община Самоков, респективно между област София и Софийска област; изготвено и изпратено становище № 90-05-276 (1) от 14.03.2022 г. относно предложение за намаляване броя на общините. Изготвена е информация, като част писмо-отговор № V8-232 (14) от 25.05.2022 г. във връзка с въпроси относно имоти, разположени в селищно образувание „Диньов гьол“, община Царево; Осъществена е кореспонденция със съответните заинтересовани страни във връзка със сигнал от кмета на община Камено относно инициирана процедура за определяне на местоположението на общата землищна граница между община Камено и община Бургас;

- Изготвен и съгласуван е проект на Решение на Министерския съвет за извършване на административно-териториална промяна в община Поморие, област Бургас (промяна по реда на чл. 32, ал. 4 от ЗАТУРБ) – присъединяване на с. Каменар, община Поморие, област Бургас, като квартал на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, приет на заседание на Министерския съвет на 29.06.2022 г.

- Продукт/Услуга: Развитие на процеса на децентрализация

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:

- Във връзка с настъпили промени в структурата и състава на изпълнителната власт на национално и регионално ниво след последните парламентарни избори беше актуализиран поименния състав на Съвета по децентрализация на държавното управление на Министерския съвет - издадена е Заповед № РД-02-14-314/ 22.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- МРРБ е бенефициент по Инструмента за техническа подкрепа (TSI) на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. въз основа на разработено от отдел АТУ проектно предложение с наименование „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, съгласувано и във взаимодействие с Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът се изпълнява от Съвета на Европа в сътрудничество с Европейската комисия за период от 20 месеца. Отговорностите на МРРБ са свързани с осигуряване на добра координация между партньорите от българска страна, представителите на донора – ЕК, и изпълнителната организация – структурите на Съвета на Европа, както и предоставяне на необходимата информация, техническо оборудване, помещения за провеждане на срещи, презентации, семинари, конференции и др., достъп до интернет и видеоконферентна връзка, технически устройства и платформи, превод на документи на английски език (официален език на проекта) и други организационни и логистични дейности;

- За изпълнение на необходимите процедури по подписването на споразумението за финансиране на проекта са организирани и проведени четири международни видеоконферентни срещи (на 18.01., 26.01., 03.02. и 08.02.2022 г.), на които бяха уточнени детайлите на проекта, както и координацията на изпълнението му между партньорите. Организирани и проведени са четири международни видеоконферентни срещи (на 08.04., 28.04, 16.06. и 23.06.) за обсъждане на изменения и допълнения в проектното предложение;

- Проектните дейности официално са стартирани на 15.06.2022 г. В тази връзка е организирана и проведена на 27.06. встъпителната среща за изпълнението на проекта в хибриден формат (в сградата на МРРБ и чрез видеоконферентна връзка посредством платформа WEBEX) с участието на представители от Главна дирекция за подпомагане на структурните реформи към Европейската комисия и Експертния център за добро управление към Съвета на Европа, МРРБ, НСОРБ и Сдружение „Форум Гражданско Участие“. Изготвени са доклади и 2 бр. заповеди за определянето на отговорни лица и екип за изпълнението на проекта от страна на МРРБ.

- Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление, развитие на процеса

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са:

- През периода е изпълнена задача по договор № РД-02-29-13/14.02.2022 г. с предмет: „Изследване на потенциала за планиране и управление на комплексни мерки за добро управление на местно ниво съгласно европейските стандарти и разработване на експериментална схема за подкрепа на иновационни проекти в селектирани общини“ с изпълнител „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП“ ЕООД. Постигнатите резултати са на много добро експертно ниво, като включват а) проучване на състоянието, проблемите и предизвикателствата пред местните власти за въвеждане и прилагане на европейските стандарти за добро демократично управление; б) изготвен Стратегически доклад относно насоките, приоритетите и ключовите мерки за популяризиране и насърчаване прилагането на европейските принципи и стандарти за добро управление на местно ниво в Република България; в) проект на експериментална/ пилотна схема за финансова подкрепа на малки иновационни проекти в селектирани общини, които прилагат европейския стандарт за добро управление;

- Във връзка с настъпили промени в структурата и състава на изпълнителната власт на национално и регионално ниво след последните парламентарни избори е актуализиран  поименния състав на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво със Заповед № РД-02-14-266/09.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Проведена е обществена поръчка с предмет „Организация и управление на дейностите, свързани с процедурата за независима проверка и верификация на кандидатурите на общините за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Избран е изпълнител за оказване на консултантска помощ, с когото е сключен договор. Стартирано е изпълнението на договора, проведена е встъпителна среща с изпълнителя и са определени със заповед отговорни длъжностни лица от отдела АТУ за изпълнението на договора;

- Отдел АТУ в изпълнение на нормативно установените си отговорности за развитие и укрепване на местното самоуправление ще осигури допълваща външна експертиза чрез възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучвания за селектиране на общини, прилагащи европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“. Тази поръчка обхваща анкетни проучвания в кандидатствалите общини и е на етап изготвен доклад за стартиране на обществената поръчка и провеждане на последваща процедура по сключване на договор с конкретен изпълнител;

- Завършена е подготовката на процедура за възлагане осигуряването на приз, представляващ кристален дванадесетостен (додекаедър) – символ на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, който ще бъде присъждан за периода 2022-2024 г. на български общини, изпълняващи успешно 12-те принципа за добро демократично управление, заложени в Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа;

- Провежда се Шестата процедура за селектиране на български общини за присъждане на  Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, с който се удостояват общини, изпълняващи успешно Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Секретариатът на Националната платформа (Дирекция УТАТУ, отдел АТУ) извърши всички необходими дейности за успешното изпълнение на етапите от процедурата;

- Организирана е информационната кампания относно процедурата за присъждане на Европейския етикет. До всички общини е изпратено писмо за провеждане на онлайн информационни събития /чрез видеоконферентна връзка/ за оказване на методическа помощ и практически насоки за подготовка на кандидатурите на общините за участие в процедурата за присъждане на Европейския етикет. Шестте събития бяха проведени от експерти на отдел АТУ през месец април 2022 г. за общините, групирани по райони от ниво 2. През месец март 2022 г. представител на Секретариата участва в радиопредаване в БНР - Радио Благоевград за общините от Югозападен район в рамките на което под формата на телефонно интервю с журналистката Елизабет Александрова;

- Оказвана е методическа помощ на общините чрез консултации по телефона и беше осигурена възможност на общините и по електронна поща да задават конкретни въпроси или да искат разяснения, свързани с подготовката на техните кандидатури и извършването на самооценката за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление. В определения срок бяха зададени 4 въпроса от общини, чиито отговори бяха публикувани на официалната интернет страница на МРРБ;

- Извършена бе административна проверка за наличието, редовността и законосъобразността на документите за кандидатстване на 22-те общини кандидати. Установени бяха липси или нередности в някой от представените документи в 7 общини кандидати, като до тези общини бяха изпратени уведомления за предоставяне на липсващите документи или за отстраняване на нередностите, които в срок от 5 работни дни са коригирани;

- Осъществена е координация и комуникация с националните експерти за независима проверка и верификация на самооценките на общините кандидати относно възможността им за участие в Шестата процедура за присъждане на Европейския етикет, както и за установяването на потенциален конфликт на интереси с някоя(и) от общините кандидати;

- Организирано и проведено на 29.06.2022 г. е заседание на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет на което бяха разпределени на случаен принцип чрез жребий независимите експерти, които да извършат независима проверка и верификация на самооценките на общините кандидати;

- Подготвено е участието на представители на МРРБ в 15-то заседание на Европейския комитет по демокрация и управление (ЕКДУ) към Съвета на Европа, което се провежда на 21 - 22.04.2022 г. в Страсбург. След заседанието беше изготвен доклад относно дискутираните теми и по-важните резултати, заключения и решения от срещата на членовете на комитета;

- Осъществена е комуникация със Секретариата на ЕКДУ към Съвета на Европа във връзка с проучване от българска страна по системата за бърз отговор “Quick Response Service” на опита на държавите членки по изготвянето и прилагането на Национален план/ програма за изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.

1.2.1. Показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г., към 30.06.2022 г., са както следва:

- 762 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП 3,066 млрд. лв. или 97,4 % от бюджета на програмата;

- Сертифицираните разходи са в размер 1 787,44 млн. лв. или 57 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 2 194,03млн. лв. или 69,71 % от бюджета на програмата;

- Приключили са 502 проекта по договори за предоставяне на БФП.

Продължава изпълнението на заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. За да се осигури по-голяма обвързаност и координация на политиката за регионално и пространствено развитие с подпомагането по линия на Европейските фондове МРРБ предприе стъпки за въвеждане на нови подходи в политика, чиято основна цел продължава да бъде подпомагането на балансирано териториално развитие, но със засилен фокус върху конкретната специфика на регионите за планиране от ниво 2 и участието на местните общности и гражданското общество в планирането и прилагането на стратегическите документи за регионално развитие. Целта е да се засили ролята на регионалното ниво при планирането и използването на средствата от ЕС и да се осигури максимална публична подкрепа в предприеманите стъпки при осъществяването на интегриран териториален подход на въздействие чрез инвестиции в интегрирани мерки, съобразени със спецификата на регионите и с насърчаване на партньорството между общини, области и региони.

За осъществяването на тази цел и преодоляването на идентифицираните през настоящия програмен период проблемни области, МРРБ продължава изпълнението на дейностите, структурирани в Пътната карта за нови подходи в политиката за регионално развитие. Част от нея са и стъпките за подобряване на ефективността на провеждане на регионалната политика, чрез по-силно обвързване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие с новата оперативна програма за регионално развитие и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.

Предстои да бъде финализиран процесът по одобрение на изготвените проекти на стратегическите документи на регионално ниво - интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региони за планиране (ИТСР) от ниво 2, които са преминали през процедура на обществено обсъждане и предстои одобряването им от регионалните съвети за развитие (РСР). Тези документи ще бъдат в основата за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на регионално ниво. Изпълнява се сключения договор с изпълнител за извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на интегрираните териториални стратегии за развитие на  регионите за планиране от ниво 2. През отчетния период е достигната последната стъпка на процеса за извършване на екологична оценка на ИТСР и се очаква окончателното становище на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), след което документите ще бъдат внесени за разглеждане и одобряване от РСР и от Министерския съвет.

През отчетния период се финализира междуведомствената съгласувателна  процедура за съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на доклади относно резултатите от последващите оценки на изпълнението на регионалните планове за развитие (РПР) 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2. РПР са документите за стратегическо планиране, които определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие на територията на съответния регион за планиране от ниво 2 за периода 2014-2020 г., в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012 - 2022 г. и другите структуроопределящи политики, като отчитат специфичните характеристики и потенциала на региона, за който се отнасят.

След становище на МОСВ са изготвени и шест броя доклади по наблюдение и контрол при прилагането на РПР на шестте района от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г., като самостоятелни документи. След одобрението им от МОСВ междуведомствената съгласувателна  процедура по съгласуването на проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на доклади относно резултатите от последващите оценки на изпълнението на регионалните планове за развитие (РПР) 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2 ще може да бъде завършена и документите ще бъдат внесени в Министерски съвет.

Беше проведено заседание на Междуведомствена комисия – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите на 24.02.2022 г. в сградата на МОСВ, в което беше разгледан Доклада за Екологична оценка (Доклада за ЕО) на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г. В периода до 31.03.2022 г. не бе получено утвърдено решение на ВЕЕС от МОСВ, поради което процедурата по одобряване на Доклада за ЕО все още не е приключила.

В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане са сформирани новите регионални съвети за развитие (РСР) в шестте региона за планиране от ниво 2. През отчетния период бяха предприети стъпки за актуализиране на заповедите за определяне на поименните състави на РСР.

На основание Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше сформирана Тематичната работна група, за разработване на Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. и за отчетния период е финализирана процедурата по актуализиране на поименния състав на ТРГ. Проведено е 5-то заседание на ТРГ, на което е разгледан и одобрен нов проект на Програмата за развитие на регионите 2021-2027. Изготвена е и концепция/подход за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която е съгласувана с управляващите органи на програмите, които участват в изпълнението на подхода и с членовете на тематичната работна група за подготовка на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Получени са коментари по концепцията, които са в процес на отразяване.

В рамките на отчетния период бяха получени коментари от Европейската комисия по проекта на ПРР и стартира работата по тяхното отразяване. ПРР е фокусирана върху териториалната цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, но тъй като интервенциите в рамките на тази цел могат да включват мерки, адресиращи всички останали цели на политиката, програмата ще допринесе и за тяхното осъществяване, особено по отношение на предвидените мерки, свързани с индустриалните зони, енергийната ефективност и устойчивата мобилност, инфраструктурата за секторните политики, свързани с цел на политиката 4 и т.н. В съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060 (Регламента с общоприложими разпоредби), ПРР ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. Програмата ще включва два специфични приоритета - за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2. На по-късен етап ще бъде включен и приоритет за справедлив енергиен преход, предвиден за финансиране по Фонда за справедлив преход. Предвидени са и приоритети за техническа помощ, за да се улесни и обезпечи прилагането на новия териториален подход.

През отчетния период са отразени получените коментари по Споразумението за партньорство за периода 2021-2027, които имат отношение към новата ПРР 2021-2027.

ГД СППРР участва и в разработването на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Проведени са технически срещи и координационни срещи с представители на Европейската комисия и на национално ниво, отразени са финални коментари от ЕК. Прегледани и съгласувани са окончателни текстове на НПВУ и приложенията с информация за етапи и цели на реформите и инвестициите към него, за които водеща е ГД СППРР.

ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с новия програмен период и се включи в информационни кампании и изнесени срещи в градове из страната във връзка с подготовката на новия програмен период и възможностите за финансиране на проекти по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., НПВУ и Програмите за трансгранично сътрудничество.

В изпълнение на чл. 19, ал. 2, т. 3 от Закона за индустриалните паркове в рамките на междуведомствена работна група с представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката и индустрията е изготвен Анализ за определяне на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на Република България въз основа на който е предложен Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

ГД СППРР взе участие във финализиране на Териториалните планове за справедлив преход на засегнатите области – Стара Загора, Кюстендил и Перник, и паралелно програмиране на Приоритет 3 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., съфинансиран от Фонда за справедлив преход.

ГД СППРР беше включена в изготвянето на проект на Програма „Фонд за инфраструктурна помощ на общините на конкурентен подбор“, за подкрепа на общински проекти в сферата на пътната инфраструктура, ВиК инфраструктурата и благоустройствени дейности.

В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ОПРР/ ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027, от началото на годината до момента са проведени редица работни срещи, информационни събития и конференции с участие на експерти от УО. Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на програмиране на ПРР 2021-2027 г. Натрупаният опит и препоръки от съвместната партньорска работа са взети под внимание и са включени в текстовете и документите за подготовка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Отчитайки важността на сътрудничеството и партньорският подход за вземането на правилни управленски решения, УО на ОПРР, приложи проактивен подход и интензифицира процеса по обсъждане и дискутиране на отворени въпроси с всички заинтересовани страни през последните 6 месеца.

В рамките на множество събития се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход. За допълване на партньорския диалог и сътрудничество в началото на месец май стартира информационна кампания в страната за представяне на новия регионален подход през програмен период 2021-2027 г. Информационни събития се проведоха в 7 града в страната – Кюстендил, Благоевград, Видин, Стара Загора, Плевен, Габрово и Бургас с близо 400 участника. На срещите присъстваха представители на регионални и общински институции, организации на бизнеса по места, НПО, медии и граждани. С проведените срещи беше поставено началото на активен диалог със заинтересованите страни по места, за да започне обсъждането на съвместни проектни идеи и партньорски инициативи по места, в изпълнения на основните принципи и стратегически цели през новия програмен период 2021-2027 г. Проактивната политика на УО на ОПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работата, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната.

С оглед изпълнение на заложеното в Плана за оценка на ОПРР и ефективно провеждане на преговорите с Европейската комисия по одобряване на ПРР 2021-2027 г. през отчетния период приключи изпълнението на договора за извършване на екологична оценка на програмата, версия от м. септември 2020 г. В рамките на отчетния период беше финализирано техническото изпълнение на договора, а финалното плащане по него беше осъществено в началото на месец февруари 2022 г.

През отчетния период беше процедиран и впоследствие оттеглен, след проведени допълващи технически срещи и разговори със службите на Европейската комисия, пакет с документи за издаване на становище по компетентност, относно приложимата процедура за екологична оценка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., версия от м. октомври 2021 г. Процедурата по екологична оценка ще се реализира на по-късен етап при включване в обхвата на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. на подкрепата от Фонда за справедлив преход. За обсъдения и предстоящ за официално изпращане към ЕК първи проект на ПРР 2021-2027 г., версия от м. септември 2020 г., има издадено съгласувателно становище от МОСВ на 28.06.2021 г.

През отчетния период с решение C(2021) 2778 на Европейската комисия беше одобрена версия 8.0 на ОПРР 2014-2020 с добавена тематична цел за REACT-EU със съответен инвестиционен приоритет и обособяването на нова приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването и финансов ресурс в размер на 129 271 260 лв. В резултат от увеличения ресурс по програмата и включването на новата тематична цел и новия приоритет, са нанесени съответни изменения във финансовите таблици, които отразяват промените в процентното разпределение на финансовите средства по ОПРР 2014-2020 г. по тематични цели и приоритетни оси.

Промяната в ОПРР 2014-2020 е във връзка с Решение № 892 от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 573 от 2020 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014-2020 на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвика от пандемията от COVID-19, и подготовка на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). С допълнителния ресурс по ОПРР в рамките на новия приоритет ще се финансират дейности, свързани с обособяване на изолирани структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19, както и осигуряване на необходимото медицинско и болнично оборудване за тях, повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицината.

В рамките на отчетния период продължи изпълнението и на договор № РД-02-19-183/ 23.10.2020 г. с предмет „Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

Финализирани са дейностите, включени в обхвата на третия етап от договора. Бяха предоставени за преглед и одобрени от УО доклади по тематична оценка 3: „Оценка на приноса на ОПРР 2014-2020 за социалното включване, в т.ч. маргинализирани групи и роми, както и оценка на прилагането на хоризонтални политики“, тематична оценка 4 „Оценка на финансовото изпълнение на ОПРР 2014-2020“ и Тематична оценка 5 „Оценка на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020“. Представени са и актуализирани тематичните доклади по останалите оценки, разработените през втория етап от изпълнението на договора. Бяха предприети предварителни координационни и комуникационни дейности, с което стартира изпълнението на дейности, включени в обхвата на четвъртия етап от договора. В рамките на него е планирана актуализация на използваната база данни и изготвените тематични доклади от предходните етапи.През отчетния период Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР) проведе събитие за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на оценката на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и подготовка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в град Ботевград на 8 март 2022 г. , в сградата на общинската администрация на гр. Ботевград.

Събитието се проведе в хибридна форма - присъствено и виртуално, като организацията и провеждането на присъственото участие беше съобразено с актуалната противоепидемиологична ситуация в страната, свързана с пандемията от COVID 19.

1.2.2. По отношение на заложената оперативна цел са изпълнени следните дейности, в областта на стратегическото планиране, програмиране и морско пространствено планиране:

- Изготвени са 6 броя доклади по наблюдение и контрол при прилагането на регионалните планове за развитие (РПР) на шестте района от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г.;

- Изготвена е техническа документация с цел стартиране на обществена поръчка с предмет: „Технологично оборудване за обезпечаване на работата на регионалните съвети за развитие (РСР)“.

- 1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |
| Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | кWh/година | 2 680 995,00 | 4 002 925,00 |
| Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 25 138 | 66 409 |
| Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | Кв. метри | 865 475 | 132 421,25 |
| Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | Кв. метри | 17 196 | 33 870 |
| Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 367 | 117 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 30 478 | 9 439 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 2 492 | 472 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 0 | 0 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 94 | 26 |
| Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции. | Посещения/година | 0 | 0 |
| Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 152,19 | 116,91 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |
| Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой | 2 | 6 |
| Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брой | 26 | 1 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по административно-териториално устройство |  |  |  |
| Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство | Брой | 2 | 1 |
| Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво | Брой | 3 | 1 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са изготвени общо 6 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

6 бр. Доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на РПР, вкл. и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плановете за шестте региона.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие. За отчетния период е проведено  1 заседание на Тематичната работна група за разработването на  Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.,  нейното разработване.

.Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1 и ПО3) – 183 547 лица.

Показател: Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение.

- Постигнатите резултати във връзка с представителите от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура (ПО 1 и ПО3) – 12 716 лица.

Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

- Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1 и ПО2) – 87 364 421,02 kWh/година.

Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (ПО 1 и ПО2) - 49 011,2 тонове CO2 екв.

Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност. Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1 и ПО2) - 7 507 бр.

Показател: Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт. Постигнатите резултати във връзка с дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 184,29 км.

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони. Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 3 688 921,22 м2.

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие. Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 10,61 хектари.

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите. Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 446 бр.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни. Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 150 бр.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни. Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 6 897 лица.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници. Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 445,04 км.

Показател: Обучени служители на бенефициентите-отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г. Постигнатите резултати във връзка с обучени служители на бенефициентите – 4 142 лица;

Показател: „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

Показател: „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

1.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 073 000 | 1 073 000 | 432 560 |
|  | Персонал | 278 000 | 278 000 | 338 825 |
|  | Издръжка | 790 000 | 790 000 | 93 735 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 073 000 | 1 073 000 | 432 560 |
|  | Персонал | 278 000 | 278 000 | 338 825 |
|  | Издръжка | 790 000 | 790 000 | 93 735 |
|  | Капиталови разходи | 5 000 | 5 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 11 177 490 | 5 854 861 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 4 244 658 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  | 10 343 182 | 1 769 061 |
|  | Marsplan |  | 763 270 | 49 342 |
|  | Други международни програми - Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. |  | 71 038 | 28 097 |
|  | Други трансфери |  |  | -236 297 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 11 177 490 | 5 854 861 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 073 000 | 1 073 000 | 432 560 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 073 000 | 12 250 490 | 6 287 421 |
|  | Численост на щатния персонал | 214 | 214 | 188 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Обща финансова информация:

- 7 са сключените договори на обща стойност  138,5 млн. лв.;

- Изплатените средства са в размер на 69,3 млн. лв., или 2,2  % от бюджета на програмата;

- Сертифицирани са разходи в размер на 96,7 млн. лв. или 3,07  % от бюджета на програмата;

- Приключили са 40 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 129 032 777,87 лв., съответно:

- 19 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 8 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 2 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

- 8 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

- 0 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

- 3 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси и по източници на финансиране:

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2022 г. /лв./ | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС /лв./ | национално съфинансиране /лв./ |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 110 381 039,75 | 23 404 360,27 | 4 130 181,22 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 20 348 821,49 | 4 001 757,08 | 706 192,43 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 30 693 362,64 | 6 728 606,16 | 1 187 401,09 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 5 947 421,05 | -894 689,42 | -157 886,37 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 13 758 966,04 | 3 992 240,62 | 704 513,05 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 35 201 315,69 | 4 557 408,70 | 804 248,60 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 25 112 121,52 | 13 575 158,81 | 2 395 616,26 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 5 973 271,77 | 3 562 127,28 | 628 610,70 |
| Приоритетна ос 9 | Подкрепа за здравната система за справяне с кризи | 45 244 686,83 | - | - |
| Общо за оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. |  | 292 661 006,78 | 58 926 969,50 | 10 398 876,98 |

За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. са регистрирани 116 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 150 нередности, по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 16 952 299, 13 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 93 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги:

От началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 24 процедури за предоставяне на финансиране (грантово+финансови инструменти) на обща стойност над 3,14 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

През месец април 2021 г. в рамките на Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ беше обявена нова процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ с конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването и общ бюджет от 129 271 258,60 лева - допълнителен ресурс 100% ЕФРР по линия на новия инструмент на ЕС – REACT-EU, като средствата са допълнени към бюджета на ОПРР 2014-2020 г. Основна цел на процедурата е укрепване капацитета на здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите. На 29.10.2021 г. Министерство на здравеопазването подаде 2 проектни предложения за оценка от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020: проект „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“ и проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“.

В периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.- са сключени 7 договора за предоставяне на БФП на обща стойност на БФП 138,5 млн. лв., от които:

- 5 договора по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на обща стойност на БФП 9,23 млн. лв.;

- 2 договора по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ на обща стойност на БФП 129,27 млн. лв.

В ОПРР 2014-2020 г. са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта.

В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Обекта е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. Изпълнени са дейностите по "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. Извършена е доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев" 18.01.2021 г. е подписан договор за с изпълнител „ВДХ“ АД. Съгласно офертата, срокът за изпълнение на СМР е 730 дни или 24 месеца. Извършват се СМР дейности по реконструкцията на трамвайното трасе.

На 12.02.2021 г. е подписан Анекс № 2 към АДБФП за удължаване срока на договора до 21.11.2023 г, и е с продължителност 69 месеца.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големият проект.

Подписани са договори за доставка на общо 358 бр. линейки. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се въвеждат в експлоатация. До края на 2021 г. са доставени всички 358 бр. линейки. Сключени са договори за изпълнение на СМР дейностите за 90 обекта от 235 обекта, като през отчетния период са стартирали строително-монтажните работи в 18 обекта и за 10 от тях СМР дейностите са завършени. Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане – сключени общо 4 договора за доставка, които са изпълнени и до края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта медицинско оборудване.

1.4.2. Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“

Пълно наименование на проекта: „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II от 25 юни 2019 г. между Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на водещ партньор по проекта.

Обща стойност и източник на финансиране: Общата стойност на проект MARSPLAN-BS ІІ е 1 249 677 евро.

Бюджетът на МРРБ е в размер до 332 213 евро (649 752 лева) в рамките на общата стойност.

Проект MARSPAN-BS ІІ се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи и от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

Основни цели на проекта:

  - Да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морско пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн;

  - Да подкрепи изграждането на капацитет на компетентните органи в България и Румъния за изпълнението на МПП;

  - Да подпомогне разработването на националните морски пространствени планове на двете европейски страни, чрез унифицирани ГИС бази данни.

  - Да съгласува проектите на морските пространствени планове от гледна точка на въздействието им върху морската околна среда с останалите черноморски страни.

  - Да организира международни изяви, срещи, публикации и разпространение на дейностите по проекта.

Срок на изпълнение: Общата продължителност на проекта първоначално е предвидена да бъде 24  месеца – от 01.07.2019 г. до 30.06.2021 г. С  Изменение №  1 от 30.06.2021 г. на Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5./01/SI2.806725 между Европейската комисия (представлявана от Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда CINEA) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е удължен срока на изпълнение на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ с акроним MARSPLAN-BS ІІ до 31.12.2021 г. Продължителността на проекта, съгласно сключеното изменение е 30 месеца.

•	Дейностите по проекта са приключени през 2021 г. Настоящата фаза на проекта е отчитане на изпълнените от консорциума по проекта дейности, предстои изпращане на финален отчет до Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда.

•	На 28.02.2022 г. е изпратен финален отчет до Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда CINEA за последните 18 месеца от изпълнението на проекта. В периода 01-31.03.2022 г. беше проведена кореспонденция за допълване на отчетната документация на проектните партньори. Очаква се финално одобрение на отчета, верифициране и изплащане на извършените разходи от страна на CINEA.

1.4.3. Фонд „Солидарност”

През отчетния период не са изпълнявани дейности по фонд „Солидарност” на Европейския съюз (ФСЕС).

1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.

2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

- Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел

- Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.

За отчетния период програмата осигури:

- допълване на изготвения проект на Национална жилищна стратегия (НЖС) въз основа на анализа и проучванията за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи;

- във връзка с реализиране на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) бе сформирана работна група съгласно заповед РД-02-14-355/31.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Работната група подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, съобразно следните цели на реформата: да улесни вземането на решения от собствениците на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, което да подпомогне осъществяването на инвестициите за енергийна ефективност; да регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради, чрез което да се подобри контрола върху компаниите, извършващи тази дейност и да се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите; да създаде законова възможност за учредяване на банкова сметка на името на етажната собственост – за средствата, събирани за управление и текуща поддръжка, не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“.

2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Актуализиран проект на Национална жилищна стратегия, включва следните дейности:

Дейности за предоставянето на продукт/усругата:

- Изграждане на нов работещ модел на българската жилищна система, който да осигури подходящата институционална и законодателна рамка, за да гарантира равнопоставеност и да улесни достъпа до жилище;

- Разработване на механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд;

- Идентифициране на програмите за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

През отчетния период, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в координационни, аналитични и съгласувателни дейности свързани с разработването и приемането на Национална стратегия за България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.) и Националния план за действие в периода 2022 – 2023 г.

Разработва се онлайн анкетна карта и аналитичен ГИС модул, както и подготовка на пилотен проект за аерофото заснемане (орторектифицирани изображения с изключително висока пространствена разделителна способност заснети с дрон) на проблемни зони с преобладаващо ромско население. Проектът е включен към Приоритет „Жилищни условия“, Дългосрочни цели за периода 2022 -2030 г. като Цел 1 „Установяване на работещ механизъм за оценка на жилищния фонд в зони с компактно ромско население“ при бюджетно/друго финансиране (в условие на бъдещо осигуряване) от Националния план за действие за периода 2022 – 2023 г.

  - Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

| 2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мярка | Целева стойност | Отчет |
| Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост | брой | 1 | 0 |

  - Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Предвидените измененията на Закона за управление на етажната собственост ще окажат своето влияние върху целите и визията на доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд – проект на Национална жилищна стратегия.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 832 000 | 832 000 | 234 369 |
|  | Персонал | 655 000 | 655 000 | 234 999 |
|  | Издръжка | 57 000 | 57 000 | -630 |
|  | Капиталови разходи | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 832 000 | 832 000 | 234 369 |
|  | Персонал | 655 000 | 655 000 | 234 999 |
|  | Издръжка | 57 000 | 57 000 | -630 |
|  | Капиталови разходи | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 151 944 | 33 289 |
|  | Seamless Services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov) 890473 по програма „Хоризонт 2020“ |  | 151 944 | 33 289 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 151 944 | 33 289 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 832 000 | 832 000 | 234 369 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 832 000 | 983 944 | 267 658 |
|  | Численост на щатния персонал | 18 | 18 | 13 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

2.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

3.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Оперативни цели:

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ.

- Дирекция „ТДК“ подпомага министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 36 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 29 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране;

- Своевременно са приети годишните финансови отчети на 37 броя ТД с над 
50 % държавно участие към 31.12.2021 г. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти, съгласно Разпореждане № 5 от 27.04.2022 г. на Министерския съвет. С протокол на министъра на РРБ е приет консолидирания финансов отчет на “ФЛАГ” ЕАД и индивидуалния ГФО на „Български ВиК холдинг“ ЕАД;

- Обработена е финансовата информация и данни за ГФО за 2021 г. на 36 търговски дружества – публични предприятия от системата на МРРБ и за първо и второ тримесечия на 2022 г.;

- С т. 2 от Решение № 105/02.03.2022 г. и с т. 5 от Решение № 202/06.04.2022 г. на Министерския съвет са приети Програми за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена ел. енергия съответно за първо тримесечие на 2022 г. и за месец април 2022 г. Тези Програми са продължение на Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена ел. енергия за 2021 г.  Целта е да се смекчат икономическите последици от продължаващата нестабилност на цените на енергийния пазар и през първата половина на 2022 г. Програмите имат за цел да минимизират допълнително формирания отрицателен ефект за небитовите потребители от отрасъл ВиК от поскъпването на електрическата енергия на международните пазари и да отрази специфичния характер на предоставяне на ВиК услугите от дружествата на потребителите по регулирани от държавен орган цени. Програмите са насочена към всички небитови крайни клиенти - стопански субекти от отрасъл ВиК и касаят предоставяне на допълнителни средства за компенсиране на непредвидените и некомпенсирани разходи за ел. енергия за периода от 01.01.2022 г. до 30.04.2022 г.

Обект на мярката за  подпомагане са 53 дружества, предоставящи ВиК услуги, при които повишените разходи за ел.енергия  не са включени в утвърдените от КЕВР цени на предоставяните ВиК услуги. За периода 01.01.2022 г. до 30.04.2022 г. общата сума на изплатените средства за компенсация по двете Програми са в размер на  25 474 485 лева и с тях са погасени задълженията на дружествата за потребена ел. енергия за този период, в т.ч.:

- По програмата за първо тримесечие на 2022 г. – 19 887 809 хил. лева;

- По програмата за м. април 2022 г. – 5 586 676 хил. лева.

- От 01.04.2022 г. е извършена фактическата продажба на търговско предприятие „ВиК“ ООД – Димитровград на „ВиК“ ЕООД – гр. Хасково;

- Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК”;

- Организирано е едно заседание на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата, предложено за продажба или за отдаване под наем, като са изготвени протоколи от работата ѝ, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие предложения и са изпълнени предвидените в протоколите на работната група решения;

- Изготвен 1 (един) протокол на министъра на РРБ за извършване на промени в Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - гр. София, както и във формата на управление от двустепенна в едностепенна;

- Взето участие в работна група, съвместно с дирекция „Вътрешен одит“ с цел извършване на одитен ангажимент за консултиране, с обхват: „Анализ и оценка на финансовото управление на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София и проверка на изпълнението на сключените договори чрез така нареченото вътрешно възлагане (in – house)“;

- Открита е конкурсна процедура от МРРБ и е осъществен избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, с които са сключени договори за управление;

- В периода 01.01. – 30.06.2022 г.  е извършена координация, планиране и организация на изпълнение на процедурите, свързани с участието на представители на държавата в годишни или извънредни общи събрания на съдружниците/акционерите на търговски дружества с над 50 % участие в капитала съгласно чл. 137 и чл. 221 от Търговския закон – изготвени са 12 броя заповеди за упълномощаване на представители на държавата в общите събрания. Служители на дирекцията са взели участие като представители на държавата в общите събрания, за което са представени доклади до министъра на регионалното развитие и благоустройство;

- Издадени съответните разрешения от министъра на РРБ за предоставяне на целеви заеми на 11 (единадесет) ВиК дружества на обща стойност 13 573 924 лева;

- Изготвен 1 (един) протокол на министъра на РРБ за извършване на промени в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД - гр. София, във връзка с проведен конкурс;

- Във връзка с изисквания на МФ, относно Годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в организациите от публичния сектор за 2021 г. и утвърдения от министъра на финансите Въпросник за състоянието на СФУК за 2021 г. е изискана и обобщена информацията на търговските дружества от системата на МРРБ;

- Взето е решение на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за апорт на дяловете на държавата в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

- Концесионна дейност.

С влизане в сила на новия Закон за концесиите (ЗК) се уреждат условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна и публична общинска собственост. С новия закон се поставя изцяло различна концепция относно предоставянето на концесии. С него се определят различни срокове за приемане на допълнителни нормативни актове, които да конкретизират дейности, изисквания и др. В тази връзка е приет План за действие за развитие на държавните концесии (План за действие),  разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

3.2 Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

„Български ВиК холдинг“ ЕАД /Дружеството; Холдингът/ е еднолично акционерно холдингово дружество с едностепенна система на управление. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428.

Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само - гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги на потребителите.

Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка със законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ.

# 3.2.1. Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Основните цели и задачи, които стоят пред ръководството на холдинга включват:

  - Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;

  - Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;

  - Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;

  - Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;

  - Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лиценз за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

  - Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.

3.2.2.Органи на управление на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

От 31.01.2022г. Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на едностепенна система на управление:

- общото събрание на акционерите -  в едноличното акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание;

- съвет на директорите;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството взима решенията от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устава на Дружеството.

Съветът на директорите взема своите решения съгласно раздел III от Устава на Дружеството.

    - Холдингова структура, капитал и дъщерни дружества.

В изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020г. на МС, на няколко етапа,  чрез апорт на непарични вноски - държавните дялове на 24 (двадесет и четири) ВиК дружества бе увеличен капитала на холдинга, като от 1 000 000 000 (един милиард) лева при учредяването,  към 30.06.2022г.  е в размер на 1 040 902 000 лв. (един милиард, четиридесет милиона, деветстотин и две хиляди лева).

Холдинговата структура има следния вид:

- 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 826043778, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 89 060 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 200167154, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 126004284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 100109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, ЕИК 815123415, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100%  от капитала на дружеството;

- 222 780 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 812115210, с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 81 318 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 228 240 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 1 295 620 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ЕИК 829053806, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 90,60% от капитала на дружеството;

- 24 836 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД, гр. Шумен, ЕИК 837068284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 66 976 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 193  244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 2500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 67 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 1 889 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, ЕИК 817040128, , с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;

- 129 594 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 6 949 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 23 810 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, ЕИК 821152916, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 10 070 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 2 380 103 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 204219357, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 97,32% от капитала на дружеството;

- 20 910 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 10 000 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, ЕИК 206705510, гр. София, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- През първото полугодие на 2022 г. са апортирани дялове на дъщерни дружества, както следва:

- 16 121 броя дружествени дяла от капитала на „В и К" ООД, ЕИК 000225011, гр. Кърджали, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

# Финансиране на дъщерните дружества

## Предоставени оперативни заеми на ВиК дружества от групата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Значителна част от усилията на ръководството и служителите на „Български Ви К холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми свързани с натрупани задължения на ВиК операторите, които вече са част от Холдинга. Процедурата по предоставяне на финансови средства включва: подаване на искане за финансиране от дадено ВиК дружество, придружено с подробна обосновка и описание на натрупаните задължения. Следва анализ на финансовото състояние и  доклад до Съвета на директорите /СД/  с предложение за финансиране. След разглеждане и решение от страна на СД. След решението на СД, предложението за финансиране се изпраща с Доклад до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение и решение. Процедурата завършва със сключване на договор за заем, при условията на „Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества“.

През отчетния период – първо полугодие на 2022 г. - са проведени 22 (двадесет и две) заседания на Съвета на директорите, като усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към:

- финансово подпомагане на дъщерните дружества и финансиране на инвестиционни проекти;

- организация и съдействие в процедурите по придобиване на държавните дялове на ВиК оператори;

- провеждане на срещи със заинтересовани страни – МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, МОСВ, ВиК оператори и други във връзка с търсене на решения на кризата с повишените цени на електроенергията и преодоляване на  негативните последици за ВиК -сектора;

- изготвяне на основни правила и процедури, свързани с работата на дружеството;

- изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на дружеството.

## Финансовото подпомагане на дъщерните дружества

Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и съответно в настоящия отчетен период е с приоритетно значение. Усилията на ръководството и служителите на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми на ВиК оператори и финансовото укрепване на дъщерни дружества в затруднено финансово състояние чрез предоставяне на целеви заеми за покриване на натрупани задължения. Основните задачи, които бяха изпълнени са свързани с:

- целево финансиране на проекти на дъщерни дружества за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите, и постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.

- финансиране на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;

Предоставяното от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, както и на утвърдените вътрешни Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК Холдинг ЕАД.

В рамките на отчетния период с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата бяха сключени договори за предоставяне на целеви заеми за погасяване на натрупани задължения, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Управителният и Надзорният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 1 569 750.01 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Перник, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Управителният и Надзорният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 936 346,42 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД и „Синергон Енерджи“ ЕООД;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 638 743,23 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Мост Енерджи“АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

- „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 830 430,21 лева на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД и за доставена вода от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места. След получаване на компенсацията, беше върната сума по заема в размер на 315 656 лева;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Стара Загора

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 700 000,00 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Стара Загора, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Енерджи маркет глобал“ ООД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

- „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 1 890 705,82 лева на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр.Сливен, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Кумер“ ООД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 906 969,63 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Мост Енерджи“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 900 000,00 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 656 191,80 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Мост Енерджи“АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково

В изпълнение на Решение на Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД бяха  предоставени средства, част от целеви заем в размер на 380 000,00 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, за плащане по придобиването на „ВиК“ ООД гр. Димитровград;

- „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 529 371,00 лева на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема в размер на 128 177 лева;

- „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 235 585,64 лева на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил, за погасяване на изискуеми задължения към „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места и към „Басейнова дирекция“ – Западно-беломорски район, гр. Благоевград;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 2 486 993,56 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. След получаване на компенсацията, беше върната сума по заема в размер на 1 514 284,96 лева;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 1 758 937,04 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.София, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Електрохолд Продажби“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сума по заема в размер на 586 635 лева;

- „ВиК Енерджи груп" ЕООД – София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 2 040 000,00 лева на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, гр.София, за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия от КЕВР, съгласно чл. 19 ал. 2 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.

- Подборът и оценката на проекти се осъществявават съгласно утвърдените  „Критерии за приоретизация и избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД  („Критериите“) и „Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества“  („Методика“) от назначена от Изпълнителния директор експертна комисия.

През отчетния период продължава изпълнението на следните инвестиционни проекти, представени от ВиК операторите, дъщерни дружества на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД:

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге“,  на стойност  5 052 405 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем. Средства по втора заемна вноска са преведени през отчетния период/;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Пловдив

Проект:“Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в участъка на площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“, по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ – гр. Пловдив“, на стойност 6 211 969 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем. Средствата по втората заемна вноска и окончателната заемна вноска са преведени през отчетния период/;

- Във връзка с динамиката и драстичното повишаване на цената на електроенергията.

През изминалата финансова 2021 г. и особено през второто полугодие бяха отбелязани трайни тенденции на непрекъснато и ежедневно повишаване на цените на ел.енергията, по която всички небитови потребители, в т.ч. и дружествата от отрасъл ВиК ползват ел.енергия за дейността си. Кризата се отрази безпрецедентно на участниците на енергийния пазар като стана причина търговците на ел.енергия, позовавайки се на стопанска непоносимост, да пристъпят към едностранно прекратяване на договорите за доставка на нетна ел.енергия, принуждавайки ВиК дружествата да бъдат снабдявани чрез доставчик от последна инстанция, опериращ по най-високи цени. Това се отрази крайно негативно на дейността на ВиК операторите при предоставяне на ВиК услугите, като редица дружества изпаднаха в затруднено положение без възможност да изплащат в срок, както задължения за ел.енергия, така и други задължения към контрагентите си.

В отговор на това бе създадена Програма за за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл вик за потребена електрическа енергия за 2021 г (Програмата).. Програмата бе насочена към всички небитови крайни клиенти - стопански субекти от отрасъл ВиК и касае предоставяне на средства за компенсиране непредвидените и некомпенсирани до този момент разходи за ел. енергия за 2021 г., съгласно Решение № 739 от 26.10.2021 г., изменено с Решения № 771 от 01.11.2021 г., № 885 от 16.12.2021 г. и № 15 от 20.01.2022 г. Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за небитови потребители от отрасъл ВиК от поскъпването на електрическата енергия през 2021 г. на международните пазари, част от които е и организирания пазар на ел. енергия в Република България, осъществяван чрез Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

В изпълнение на заповед № РД-02-14-149/03.02.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството бе създадена на работна група, която да разгледа подадените от ВиК дружества документи, утвърдени от МРРБ, за предоставяне на средства по Програмата.

В работната група участваха представители на БВиК холдинг, като и експерти от МРРБ. Работната група организира работата си в 14 заседания, на които са взети решения, подробно обективирани в съответните протоколи, утвърдени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разгледани са над 100 заявления от общо 44 дружества от отрасъл ВиК. В голям брой от първоначално подадените заявления бяха констатирани несъответствия и пропуски, за които дружествата-заявители бяха уведомени по електронна поща с цел по-голяма оперативност. След представяне на коректно попълнени документации, заявените компенсации бяха одобрени от работната група. Съставени и подписани са съответните индивидуални протоколи за одобряване на полагащия се размер на компенсацията за 2021 г. за дружествата-заявители по Програмата.

Подготвени и подписани са индивидуални договори с всички дружества-заявители с одобрени средства за компенсации.

Работната групи одобри компенсации за 2021 г. на 41 бр. дружества. Три дружества не отговаряха на условията за изплащане на компенсация по Програмата, поради което на същите не са предоставени компенсации.

По програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена ел. енергия за м. април 2022 г., одобрена с РМС № 202 от 06.04.2022 г. и в изпълнение на Заповед № РД-02-14-308/21.03.2022 г., изменена със Заповед № РД-02-14-412/14.04.2022 г. на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство. В резултат е одобрено изплащането на  компенсации за първото тримесечие на 2022 г. и април 2022 г. на 40 ВиК дружества;

*„Български ВиК холдинг“ ЕАД, е реализирало приходи от лихви по предоставените заеми в размер на 850 181 лева, за периода Януари.2022 г. - Юни.2022 г.;

# Други стартирали бизнес инициативи

- Събиране на информация за размера на начислените, платените и неплатените дължими такси  за 2021 г. за водовземане и замърсяване за заустване на отпадъчни води  по Закона за водите (ЗВ), и задълженията към други ВиК оператори за 2021 г., изготвяне на доклад и обобщена справка със задълженията на ВиК операторите;

- Събиране на информация от дъщерните на холдинга дружества за състоянието  на  пречиствателните станции за питейни води експлоатирани от тях. Изготвяне на обобщен доклад с резултати и предложения за предприемане на действия ;

- Събиране на информация от дъщерните на холдинга дружества за  качеството на питейните води през 2021 г. и 1-во тримесечие на 2022 г., и  зоните с нарушено водоснабдяване и влошено качество на питейните води през 2021 г. и 2022 г. Изготвяне на доклад с получените резултати.

- Събиране на информация от дъщерните на холдинга дружества  (отнасяща се за минимални изисквания за химикалите за пречистване и филтърните средства, за нуждите на създадената междуведомствената работна група, която работи по изготвяне на проект на Наредба за транспониране в националното законодателство на чл. 12 от Директивата за качеството на питейните води (ЕС) 2020/2184;

- Участие в работни срещи в Министерството на здравеопазването, относно качеството на питейните води в гр. Хасково. Изготвяне на техническа информация по постъпилите въпроси на ЕК съвместно с колеги от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково;

- Изготвяне на предложение за изменение на в чл. 8 на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, с което да се позволи на ВиК операторите да извършват дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението, в т.ч. и да продават излишъка от произведената електрическа енергия в случаите на автономно изградени фотоволтаични инсталации около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;

- Участие в семинар на БАВ за качеството на питейните води.;

- Реализирана е активна на кореспонденция с КЕВР във връзка с процеса по одобряване на бизнес плановете и заявленията за цени на: ВиК – Шумен; ВиК – Перник; ВиК – София; ВиК – Бургас; „Кюстендилска вода“ ЕООД;

- Упражняване на текущ инвестиционен контрол по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа за село Искрец“ ;

- Подготвителни дейности, свързани с Проект П26 (от НПВУ);

- Участие в работни групи по Проект P27;

- Проследяване напредъка на дейностите по проектите, които се изпълняват по ОПОС 2014-2020 г. : отчети в табличен вид за проектите, изпълнявани от ВиК - Видин, ВиК - Враца, ВиК - Перник, ВиК - Бургас, ВиК - Варна, ВиК - Пловдив, ВиК - Сливен, ВиК - Смолян, ВиК - Стара Загора, ВиК - Шумен, ВиК - Ямбол, ВиК - Кърджали, ВиК - Добрич;

- Разглеждане и анализ на постъпили проектни предложения за: изграждане на  водопроводна мрежа кв. Речица в гр. Сливен, изграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Своге, обл. София; третиране на утайки от ПСОВ – Самоков;

- Участие в срещи и изготвяне на становища по разработваните в момента РПИП;

- Събиране на актуална информация връзка с подготовката на Проект П27 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“;

- Участие в работната група за подготовка  на Указанията за кандидатстване и методика за  приоритизиране за Фонд за общинско развитие и сближаване (ФОРС).

- Ръководството на ВиК Холдинга беше инициатор на редица срещи и дискусии с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с цел анализ на енергийните стопанства  в дъщерните  ВиК дружества и обмяна на идеи за разширяване и реализиране на инвестициите, с приоритет енергийна ефективност. В тази връзка бяха  проведени и изготвени 6 (шест) броя доклади за състоянието на енергийните стопанства и енергийното управление на следните оператори в периода декември 2021 г. – януари 2022 г. : „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник. Целта на енергийното обследване бе анализ на работните процеси на ВиК дружествата и идентифициране на зони с висока консумация на енергия. Идентифициране на наличните доказани мерки за ЕЕ, включително енергиен мениджмънт и мерки за производство на собствена енергия (включително ВЕИ), които стимулират по-добра производителност на комуналните услуги, които ще имат бърз, но дългосрочен ефект върху потреблението на енергия на операторите.

3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 80 | 44 |
| 2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 4 | 10 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 2 | 0 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 4 | 3 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите | брой | 1 | 0 |
| 6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 18 | 11 |
| 7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 120 | 55 |

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 119 000 | 1 139 000 | 607 034 |
|  | Персонал | 1 100 000 | 1 100 000 | 600 371 |
|  | Издръжка | 19 000 | 39 000 | 6 663 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 119 000 | 1 139 000 | 607 034 |
|  | Персонал | 1 100 000 | 1 100 000 | 600 371 |
|  | Издръжка | 19 000 | 39 000 | 6 663 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 31 890 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 31 890 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 31 890 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 119 000 | 1 139 000 | 607 034 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 119 000 | 1 139 000 | 638 924 |
|  | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 28 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

3.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „Търговски дружества и концесии“.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е един от приоритети заложени в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Р България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г. са определени в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Да се осигури високо ниво на транспортната достъпност на територията на Република България, оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, както и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Целта на програмата е да бъде осигурено високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър:

- Услуга № 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19;

- Услуга № 840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8;

- Услуга № 979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 22а;

- Услуга № 1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13;

- Услуга № 1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16;

- Услуга № 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24;

- Услуга № 1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а;

- Услуга № 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ - Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26;

- Услуга № 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа - Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.

- Услуга № 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта - Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3;

- Услуга № 3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона - Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4;

- Услуга № 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво - За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2;

- Услуга № 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер - При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4;

- Услуга № 3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена - Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2;

- Услуга № 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30;

- Услуга № 3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст - Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4;

- Услуга № 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27;

- Услуга № 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък - Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.

В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;

2. разполага с:

• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;

• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;

3. има добра репутация.

Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33;

- Услуга № 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория - Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.

- Продукт/услуга: Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи общински пътища, както и подготовка на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период е разгледана документация за изменение на списъка с пътни трасета на територията на общините Сливен, Ямбол и Тунджа, и община Иваново. Одобрено е за включване в списъка на общинските пътища пътно трасе на територията на община Правец, като е подготвен пакет документи, който е изпратен за съгласуване, към проект на решение на Министерския съвет за допълнение на списъка на общинските пътища. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. През периода е направен анализ на постъпили чрез Националното сдружение на общините в Република България предложения от общинските администрации за финансово подпомагане на обекти, касаещи възстановяване на общинската пътна инфраструктура. Допълнително е направен анализ и проведена кореспонденция на постъпили в МРРБ искания от общините за подпомагане на проекти от общинската пътна мрежа и други обекти. Изготвен е обобщен регистър. Въз основа на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше извършена промяна (увеличение) на средствата по бюджетната програма за финансиране на обекти за рехабилитация и реконструкция на общински пътища. Средствата са предвидени за изпълнение на инициативата на министерството, която е в съответствие програмата на правителството по Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021-2025 г, насочена към подпомагане на общинските администрации за обекти от общинската пътна мрежа, с оглед осигуряване на безопасна, подобрена и отговаряща на техническите изисквания общинска пътна мрежа, и транспортна достъпност до населените места в регионите на страната. През периода МРРБ обяви процедура за подаване на проектни предложения по определени критерии, насочени към подобряване на общинската пътна мрежа. Бяха подадени над 400 бр. предложения за финансиране на обекти на територията на цялата страна. Обектите за основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища, които имат проектна готовност и издадени валидни разрешения за строеж бяха анализирани и приоритизирани по определени критерии.

През отчетния период продължава изпълнението на пътни обекти, финансово подпомогнати чрез Споразумение за трансфер на средства на територията на община Нова Загора, чието изпълнение ще завърши през 2022 г. През периода продължава изпълнението на пътни обекти от общинската пътна мрежа, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства, на територията на общините Елена, Белослав, Шумен, Първомай, Приморско и Момчилград, като срока на тяхното завършване е през 2023 г.

- Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях

През  отчетния период  продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища. Извършен е анализ на постъпили данни от общините за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях, като през периода са предоставени данни или коригирани/допълнени такива от редица общини и/или области. Остава тенденцията част от общините да бавят предоставянето на информацията – Банско, Сандански, Струмяни, Якоруда, Велико Търново, Кочериново, Невестино, Трекляно и Приморско. Въпреки това е направен обобщен актуален анализ на получените данни. Същият, след одобрение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, ще бъде предоставен за информация на Националното сдружение на общините в Република България и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища | бр. | 1 | 0 |
| 2. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект | бр. | 80 | 0 |
| 3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179.95 | 0 |
| 4. Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км. | 38.78 | 6,080 |
| 5. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км. | 168,29 | 76,694 |
| 6. Конструктивни качества на пътни настилки | Обследвани км. | 500 | 154 |
| 7. Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали | Бр. обследвани показатели | 3 500 | 2030 |
| 8. Интензивност на автомобилното движение; | Обследвани км. | 1 175 | 894,5 |
| 9. Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения; | Обследваникм. | 7 000 | 539 |
|  | Брой съоръжения | 95 | 52 |
| 10. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Брой | 1 | 0 |
| 11. Укрепване на свлачища | Брой | 0 | 1 |
| 12. Съставени АУАН и издадени електронни фишове | Бр. | 180 000 | АУАН – 5 683 бр.; ЕФ – 229 065 бр |
| 13. Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш | Бр | 70 000 | 64 745 |
| 14. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | брой | 0 – КДОС 10 – ВР (ИП) 46 - ТП | 1-ВР 2-ТП |

Мотиви за промяна на целева стойност

- На основание Заповед № РД-02-14-488/05.05.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и уведомително писмо № 03-01-1101/05.05.2022 г. до Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци“ е намалена за 2022 г. с 100,2 км.,  целевата стойност на показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ е увеличена със 79 бр., а целевата стойност на показател „Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите“ е намалена с 17 броя. Извършената промяна е във връзка осигуряване на средства за българските общини за финансиране на дейности по рехабилитация и реконструкция на общински пътища чрез бюджета на МРРБ за 2022 г.;

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, които са одобрени за включване и/или за изменение в списъка на общинските пътища, и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

- Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.

- Показател: „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/;

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.

4.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 193 140 400 | 193 154 400 | 65 833 122 |
|  | Персонал | 56 207 800 | 56 207 800 | 25 397 069 |
|  | Издръжка | 105 162 800 | 105 176 800 | 38 611 757 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 193 140 400 | 193 154 400 | 65 833 122 |
|  | Персонал | 56 207 800 | 56 207 800 | 25 397 069 |
|  | Издръжка | 105 162 800 | 105 176 800 | 38 611 757 |
|  | Капиталови разходи | 31 769 800 | 31 769 800 | 1 824 296 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 2 257 705 800 | 2 044 106 543 | 734 520 229 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 1 200 000 000 | 1 095 415 343 | 704 952 270 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 605 000 | 209 619 600 |  |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 1 047 061 800 | 729 032 600 | 19 666 630 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) | 39 000 | 39 000 | 7 713 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 745 273 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  |  | 7 148 343 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 157 540 | 46 532 662 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 19 878 940 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 3 769 184 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 10 133 841 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  | 157 540 | 17 720 510 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  |  | -4 969 813 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 2 257 705 800 | 2 044 264 083 | 781 052 891 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 450 846 200 | 2 237 260 943 | 800 353 351 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 450 846 200 | 2 237 418 483 | 846 886 013 |
|  | Численост на щатния персонал | 2 417 | 2 417 | 2 262 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.06.2022 г. на АПИ са в размер на 743 564 027 лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 704 952 270 лв. и съставляват над 95% от общо извършените разходи за издръжка.

В изпълнение на дейности по „Текущ ремонт и поддържане“ към 30.06.2022 год. са усвоени средства в размер на 705 711 269,15 лв., като от тях 83 245 000 лв. са изразходени за зимно поддържане, 903 584,05 лв. - за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 64 736 932,44 лв. - за доставка и монтаж на ограничителни системи и 2 383 789,24 лв. - за полагане на хоризонтална маркировка. Остатъка от средствата е изразходван за дейности, свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.

Разпределение на усвоените средства по райони:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/

По договорите за поддържане – 42 960 191,58 лв.

По договорите за знаци – 0,00 лв.

По договорите за ограничителни системи – 164 175,83 лв.

По договорите за маркировка – 8 766,42 лв.

- Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ По договорите за поддържане – 81 306 251,74 лв.

По договорите за знаци – 207 535,34 лв.

По договорите за ограничителни системи – 139 040,77 лв.

По договорите за маркировка – 269 488,06 лв.

- Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/

По договорите за поддържане – 76 782 289,83 лв.

По договорите за знаци – 355 663,66 лв.

По договорите за ограничителни системи – 10 944 265,57 лв.

По договорите за маркировка – 127 305,07 лв.

- Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/

По договорите за поддържане – 46 061 889,05 лв.

По договорите за знаци – 7 434,79 лв.

По договорите за ограничителни системи – 30 668 693,86 лв.

По договорите за маркировка – 1 199 934,71 лв.

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/

По договорите за поддържане – 119 217 554,78 лв.

По договорите за знаци – 196 150,85 лв.

По договорите за ограничителни системи – 10 539 104,88 лв.

По договорите за маркировка – 109 155,30 лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/

По договорите за поддържане – 117 656 815,11 лв.

По договорите за знаци – 136 799,41 лв.

По договорите за ограничителни системи – 12 281 651,53 лв.

По договорите за маркировка – 669 139,68 лв.

- Автомагистрали

АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 33 334 098,35 лв.

АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/  – 97 472 617,30 лв.

АМ „Марица“ /Стара Загора/ – 246 664,24 лв.

АМ „Марица“ /Хасково/ - 6 503 942,81 лв.

АМ „Хемус“ /Шумен, Варна/ - 2 200 463,06 лв.

АМ „Люлин“ и АМ „Струма“ – 1 839 747,59 лв.

АМ „Тракия“ от км 208+181 до км 359+475 – 12 104 437,98 лв.

Към 30.06.2022 год., по параграф 10-30 има задължения в размер на 526 558 723,55 лв. по внесени фактури, за които няма осигурено финансиране, поради което същите не са разплатени.

В „Държавен вестник“, брой 32 от 26.04.2022 год. е обнародвано Решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Народното събрание одобрява агенцията да предприеме следните правни и фактически действия:

- Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 год. 50 на сто от всички финансови задължения на агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане на това решение, възлагани въз основа на договорите за извършване на поддържане (текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати 100 на сто от всички финансови задължения на Агенция „Пътна инфраструктура“, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на РПМ, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републиканските пътища.

- Останалите 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията по т. 1, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане на това решение, се извършват след решение на Народното събрание, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности (Създадена със Заповед № РД-02-14-160/7.02.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № ЗМФ-91/7.02.2022 г. на Министъра на финансите) и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

- Основен ремонт на ДМА

За бюджет 2022 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно уточнения план са в размер на 314 052 930 лв. Разходваните средства са в размер на 651 031 лв.

- За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 466 534  лв.

- Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200. Разплатени са средства в размер на 466 534 лв. за СМР.;

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2022 г. изразходваните средства са в размер на 180 607 лв.

- „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“ -/ -/ 1 150 лв. (неустойка)

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-606 "Копривщица - Стрелча" от км 0+000 до км 32+852 – 86 400 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт на мост над р. Дунав /Дунав мост/ между Русе и Гюргево на път І-2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057“ – 95 357 лв.

- За дейности по „Аварийни ремонти“ за 2022г. са предвидени средства в размер на 20 704 348,00 лв. с ДДС. Обектите, които са включени в програма „Аварийни ремонти“ за 2022 г. са 89 (осемдесет и девет) и са определени по следния принцип:

- Преходни обекти от изминалите години. Това са 86 обекта, за които може да се отчете напредък.

- Нови обекти, във връзка с ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се дестабилизационни процеси и явления.

84 от обектите са участъци от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление, за които има сключен договор № РД-33-14/23.10.2019г. между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД за изготвяне на технически проекти и изпълнение на СМР.

Всички обекти, включени за изпълнение по горецитирания договор са приоритетни за АПИ и тяхното реализиране ще е стъпка напред в подобряване на условията за едни по- безопасни пътища. Това са участъци от пътища - автомагистрала, първи, втори и трети клас, които по една и друга причина са засегнати от дестабилизационни процеси и явления, които се явяват потенциална опасност, застрашаваща живота и здравето на хората.

Има и още 2 преходни обекта, за които се осъществява строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности по договорите за поддържане на републиканските пътища.

От началото на годината до сега са включени и 3 нови обекта на територията на ОПУ Смолян, за които предстои да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнител за дейности по проучване, проектира и строителство и осъществяване на строителен надзор.

В периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. няма извършени плащания.

- Оперативна програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“ За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на  3 890 лв. за обект II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000

- Изграждане на инфраструктурни обекти

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

-	Модернизация на път I-1 (79) "Видин - Ботевград" по три основни позиции. За обособена позиция 1 - път  I-1 "Видин - п.в. Макреш" от км 33+400 до км 102+600/ПМС 258/19 за сметка на приходи от ТОЛ такси/ - Разплатени са средства в размер на 751 761 лв.

-	Път I-1 (Е79) "Мездра - Ботевград" Лот 2, от км 161+367 до км 174+800 /ПМС 232/19 изм. ПМС 356/19 приходи от ТОЛ такси/ - Разплатени са средства в размер на 265 664 лв.

-	Път I-1 (Е79) "Мездра - Ботевград" Лот 1, от км 174+800 до км 194+122/ПМС 232/19 изм. ПМС 356/19 приходи от ТОЛ такси/ - 236 160 лв.

-	Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна - Разплатени са средства в размер на 6 148 470 лв.

-	Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/ - Разплатени са средства в размер на 7 426 471 лв.

-	Извършване на археологическо проучване на новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на обемт Модернизация на на път I-1  Видин –Ботевград - Разплатени са средства в размер на 1 376 944 лв.

-	Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало”- Разплатени са средства в размер на 244 440 лв.

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624; Разплатени са средства в размер на 2 560 889 лв;

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. Обща дължина: 16,32 км; С писмо с изх. № 53-00-12438/29.11.21г. до ЕРП Север е изпратен за съгласуване проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“)–електрозахранване 20 kV на площадка за отдих при  км 322+000.

С писмо с изх. № 04-09-141/17.12.2021 г. е изпратена за съгласуване до МОСВ проектна документация за за подобект: „Виадукт при км 318+178; Усилване на устой страна Варна“. Предстои внасяне за одобрение на техническия проект и издаване на разрешение за строеж.

С писмо с наш вх. № 53-00-13375/15.12.2021 г. от ДЗЗД „Хемус -16320“ ни уведомяват за съществено завършване и готовност за предаване на Възложителя на обект: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, подобекти: Директно трасе в участъка от км 322+763 до км 322+803; Реконструкция на въздушни електропроводи 20kV - ВЛ „Бряг“ при км 311+510, ВЛ „Лозево“ при км 325+613 и ВЛ „Лозево – Хитрино“ при км 326+900“. С писмо с вх. № 53-00-13508/17.12.2021г., инженера потвърждава, че обекта е съществено завършен, като е изразил становище, че Констативен Акт образец 15 за установяване годността на строежа може да бъде подписан при съществено завършване на всики подучастъци на обекта.

За участъци от км 310+940 до км 317+360, от км 318+820 до км 322+763 и от км 322+803 до км 327+260 е съставен и подписан Акт образец 10 от 20.11.2021 г. Приблизителния процент на изпълнение за обекта – 98%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.;

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/:

Име на проекта: „Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“

С ПМС № 308 от 13.12.2018 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ в  размер на сумата в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“.

Участък 1 Започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца и започва от датата за откриването на строителната площадка.

Връзката със съществуващата републиканска пътна мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела – п. в. „Боаза“ при 88-ми км и п. в. „Дерманци“ при 98-ми км. В участъка ще бъдат изградени два виадукта съответно с дължина 484 м и 442 м, четири моста над река Вит, 6 селскостопански подлеза и надлеза, 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища и площадка за отдих, разположена двустранно при 94-ти км.

Разрешение за строеж: РС-30 от 17.04.2019г. за подучастъка от км 94+960 до км 96+600, землище с. Торос, има подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка от 23.04.2019г.

Разрешение за строеж: №РС-12 от 05.03.2020г. за подучастъци: от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 100+280 и Заповед №РС-52/16.07.2020г. влязла в сила на 08.08.2020г. за допълване към РС-12/05.03.2020г., подобект реконструкция на водопроводи. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 19.03.2020г.

Разрешение за строеж: №РС-70 от 28.08.2020г. за подучастък от км 100+280 до км 103+060. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 16.09.2020г.

На обекта са изпълнени работи по реконструкция на мрежа НН при км 95+916 – 100%, реконструкция на водопровод за с. Торос – 100%. Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтови работи. Изпълнена реконструкция на ЕЛ 20 kV електропровод „Грънчаров“ и ЕЛ 20 kV електропровод „Лазар Станево“. Изпълняват се земни работи; пътни работи; укрепване на берми и откоси; кофражни, армировъчни и бетонови работи по мостави съоръжения при км 89+270, км 90+670, км 91+650 и км 98+760. Изпълняват се довършителни работи по електрозахранване на пътен възел „Дерманци“.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 64,50 %.

Към 30.06.2022 г. няма разплатени средства.

Участък 2 Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път ІІІ-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260).

Срокът за изпълнение на отсечката е 48 месеца.

В този участък ще бъде изграден тунел с две тръби за движение, с дължина 387 м. Ще има и два пътни възела – п. в. „Угърчин“ при пресичането с път ІІІ-3504 Угърчин – Ловеч и п.в. „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Беглеж – Катунец. Ще бъдат построени 9 виадукта и 1 мост на р. „Каменица“ при км 107+140. Най-дългият виадукт е с дължина 1193.2 м и максимална височина на стълбовете 42 м. Подлезите и надлезите са общо 7 бр.: 2 бр. надлеза при пътен възел „Угърчин“, 1 бр. подлез при пътен възел „Каленик“, по директно трасе са селскостопански подлези 2 бр. и надлези 2 бр., както и площадка за отдих.

Разрешение за строеж: №РС-69 от 27.08.2020г. за подучастък от км 103+060 до км 122+260.

Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 20.11.2020г. Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 18,0%. Към 30.06.2022 г. няма разплатени средства.

Участък 3 Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Радовене - Катунец до връзката с път ІІ-35 Плевен - Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца.

Предвидено е изграждането на 6 виадукта, 9 големи съоръжения - подлези и надлези, а пресичането с път ІІ-35 Плевен - Ловеч ще бъде чрез пътен възел. В този участък ще има две площадки за отдих от двете страни на магистралата с обща площ 13,3 дка и с места за паркиране на тежкотоварни и леки автомобили.

За подучастъка от км 126+780 до км 127+075, землище с. Лисец има издадено Разрешение за строеж № РС-31 от 17.04.2019 г., но поради технологични причини не се изпълняват строително-монтажни работи.

Подробният устройствен план - Парцеларен план за участък 3, подучастъци от км 122+260 до км 135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340 е одобрен със Заповед № РД-02-15-68 от 28.03.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Отчужителната процедура е приключила, включително и процедурата за промяна предназначението на частната гора по чл. 73, ал. 5 от ЗГ, като през Декември 2019 г. за автомагистралното трасе на участък 3 е представено в МРРБ заявление за издаване на разрешение за строеж.

Издадено е разрешение за строеж №РС-83/21.10.2020г. за подобект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Горталов – Славяни“ при пресичането с АМ „Хемус“ при км 138+461 в района на ПВ „Плевен“.

Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, работа по големите съоръжения- виадукт 5 от км 133+361 до км 133+919 и виадукт 6 от км 134+983 до км 135+401

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 41%. Към 30.06.2022 г. няма разплатени средства.

Участък 4 Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца. В този участък ще има два пътни възела, както следва : при км 153+065 „Дренов-Дойренци“ и при км 167+061 „Александрово“ при пресичането с път III-301 Летница – Ловеч и 16 големи съоръжения - 4 селскостопански надлеза, 2 пътни надлеза, 1 мост, 5 селскостопански подлеза, 1 пътен подлез и 1 подлез на ж. п. линия. Ще бъдат изградени и три зони за отдих както следва: на км 150+000, км 156+700 и км 164+500, които са от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 4 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 20.05.20 – ТП е приет и се отстраняват забележките.

Изпълняват се подготвителни работи и разчистване, изграждат се временни пътища.

Участък 5 Участъкът е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово - Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09=167+572 до км 189+344=190+771,67).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца.

Предвидени са два пътни възела, както следва: ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "Крушуна" общински път LOV1064 на км 171+562 и при път III-303 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "Бухово" на км 190+013. В този участък ще има 4 моста като най-дългият е над река Осъм - 306 м. Останалите мостове са по-малки. Освен пътните възли и мостовете, ще бъдат изградени още 12 големи съоръжения при пресичането на автомагистралата с републикански, общински и селскостопански пътища, както и на ж. п. линията София - Варна. В участъка ще има 3 зони за отдих, както следва : на км 170+060; км 180+140 и км 185+900, от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка. Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 29.06.20г.

Изпълняват се подготвителни работи и разчистване, изграждат се временни пътища.

Участък 6 Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344=190+771,67 до км 222+000=223+426,75).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 42 месеца.

Предвидени са три пътни възела, които са съответно за връзка с път III-405 Павликени - Горна Студена, път III-504 Алеково - Обединение и път I-5 Русе - Велико Търново. В отсечката освен пътните възли ще бъдат изградени  още 17 големи съоръжения - 8 надлези /7 селскостопански и 1 пътен/, 8 подлези /6 селскостопански и 2 пътен/, както и 85 бр. малки съоръжения. Ще има 4 зони за отдих както следва: на км 192+220; км 199+200; км 208+100 и км 219+000  от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили. Предвиден е и център за контрол на трафика и поддръжка на магистралата на км 220+700 /разположен е в ляво платно посока Варна/.

Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6 е изпълнено през 2019г. Целта е цялостното изграждане на АМ „Хемус“ в участъка от Боаза до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново да приключи до 2024 г.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка. Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 30.06.20г. ПП е одобрен от МРРБ със заповед №РД – 02-15-20/08.02.2021г., влязла в сила с писмо №04-16-513/09.03.2021г.

- Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство)

Проектът е разделен на три участъка:

Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект);

Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);

Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102).

С ПМС № 336 от 13.12.2019 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. в размер 483 000 000 лв. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Участък 8 от км 265+500 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102) . Със сумата от 1 380 000 000 лв. се увеличава показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Сумата от 483 000 000 лв. е преведена от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по негова банкова сметка за чужди средства, открита в изпълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), за изплащане на задълженията по изграждане на посочените участъци от Автомагистрала „Хемус“.

Считано от 13.02.2020 г. тече срокът за изпълнение на проектантските работи на участъци 7, 8 и 9.

Постъпило е писмо за авансово  плащане за проектантски работи  за участъците 7,8 и 9. С писмо с вх. №53-00-3366/13.04.2020 г., ни уведомяват, че дейностите по проектантските работи по Договор РД-33-16/18.12.2019 г. не могат да бъдат продължени поради наличие на непреодолима сила във връзка с въведеното извънредно положение и тежка епидемиологична обстановка в държавата.

С Решение №70/09.06.2020 г. е обявена тръжна процедура за „Определяне на изпълнител за упражняване на консултантска услуга на обект: АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Обособена позиция № 2: Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102). Срокът за подаване на офертите е 30.07.2020 г. Офертите са отворени на 31.07.2020г. Комисията не е приключила работа.

- Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005 включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260, Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35 включително пътен възел „Плевен“, от км 122+260 до км 139+340“, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000. На основание ПМС № 206 от 29 юни 2021 г. са възстановени средства в размер на  /-/ 490 779 500 лв.

- Придобиване на земя

За бюджет 2022 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно уточненият план към м. март са в размер на 10 000 000 лв. За отчетният период са  разплатени 2 745 273 лв. за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители за следните обекти:

- АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020г. (след пресичането с път  III-301) РМС 531/22.07.2021 г. - 222 599 лв.

- АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането  с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП≡км 190+771.67 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-303) РМС 794/16.11.2021 г. – 2 522 674 лв.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 7 148 343 лв.

- Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2022 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно уточненият план към м. март са в размер на 28 507 200 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 1 836 809 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер

- придобиване на компютри и хардуер ОПУ – 4 800 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:

- Доставка на сървъри и система за виртуализация и оборудване за комплексен център за обработка и съхрание на данни за нуждите на АПИ- 1 786 591 лв.

- ОПУ Силистра климатици – 10 080 лв.

- Система за управление на активи НТУ – 14 494 лв.

- Помпено оборудване сграда ОПУ София – 2 446 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

- Надграждане на система Invent 3 600 лв.

- Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 7 713 лв.

- Система за управление на активи НТУ- 7 085 лв.

- Обекти, финансирани с европейски средства

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 19 655 433 лв.

- Лот 26 „Път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали” - Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и на 03.12.2021г. е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). Разплатените средства към 31.03.2022 г. са в размер на 4 919 481 лв. за дейности по СМР и СН;

- Лот 29 „Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16,749 км, области Бургас, Варна” - Строителството е започнало на 31.07.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Към 31.12.2021 г. са изпълнени предвидените по проекта строително-монтажни работи на обекта и е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 25.11.20212г. за участъка от км 49+184 до км 56+320 и от км 56+496,50 до км 65+933. Строителството в участъка от от км 56+320 до км 56+496,50 /тунел/ е съществено завършено. Разплатените средства са в размер на 8 299 562 лв. за СМР и СН;

- Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас” - Строителството е започнало на 31.07.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и на 25.11.2021г. е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).  Разплатените средства са в размер на 2 150 422 лв. за СН и СМР;

- Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“ - Строителството е започнало на 17.09.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 10 месеца. Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта. Съгласно Заповед на Възложителя на 08.10.2021 г. е процедирано съставянето и подписването на Акт (Обр. 15), който все още не е подписан поради спор между строителя и строителният надзор във връзка датирането на документите, доказващи изпълнените строително-монтажните работи. Разплатените средства са в размер на 1 565 370 лв.за СМР;

- Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“ - Строителството е започнало на 17.09.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 10 месеца. Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта. Съгласно Заповед на Възложителя на 08.11.2021 г. е процедирано съставянето и подписването на Акт (Обр. 15), който все още не е подписан поради спор между строителя и строителният надзор във връзка датирането на документите, доказващи изпълнените строително-монтажните работи. Разплатените средства са в размер на 959 030 лв.за СМР;

- Лот 34 Път III-559  Полски градец– Тополовград – с.Устрем от  км 4+500 до км 23+520 и от  км 35+060 до км 39+450, с обща дължина  23,410 км, област Хасково- На 11 май 2022 г. е подписан Протокол (Образец 2а) за начало на строителните дейности. Срокът за изпълнение на СМР е 10 месеца. Разплатените средства са в размер на 1 761 567 лв.за СМР;

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС).  Отчетени са средства в размер на 3 703 056 лв.

- Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково - Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и е сформирана комисия за съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 06.01.2022г.  Разплатените средства са в размер на 3 074 690 лв. за дейности по СН  и СМР;

- Свлачище на път ІІ-53, Елена-Сливен Ямбол, км 107+200 - Разплатените средства са в размер на 628 366 лв. за дейности по СМР;

- Проекти, изпълнявани по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014–2020г. Към 30.06.2022 г. са отчетени са средства в размер на 1 314 453 лв.

- Обект Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“, участък от км 86+289 до км 94+000, Област Монтана - Разплатените средства са в размер на 569 351 лв. за дейности по СМР;

- III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150 Разплатените средства са в размер на 745 102 лв. за дейности по СМР;

- Проекти изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 (ОПТТИ). Отчетени средства към 30.06.2022 г. са в размер на 25 828 261 лв.

АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624: ). Отчетени са средства в размер на 9 515 386 лв.

- АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000;

На 03.12.2020г. е подписан Протокол – образец 16 за установяване годността на ползване на строеж и е издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-11-09 от 29.12.2020 год. за обекта. Подписано е допълнително споразумение № 6 с Изпълнителя за удължаване на срока до декември 2021 г. На 13.01.2021 г. е издадено разрешение за строеж за обект Изграждане на мост над р. Струма на мястото на съществуващ при км 0+120.70 на II-19. Предстои подписване на Протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Изпълнява се Договор №164/30.12.2015 г. за супервизия на АМ „Струма" Лот 3.1. Инженерът е мобилизиран и изпълнява задълженията си.

Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 към 30.06.2022г. е 74.43%.

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400;

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;

През отчетния период са изпълнявани строителни работи в целия участък както следва:

-общ изкоп, насип с подходящ материал, насип за зона "А", насип на хумус по откосите, изграждане на водостоци и съоръжения за животни, реконструкции и изместване на съществуващи електрически мрежи и реконструкции и изместване на съществуващи съобщителни кабели.

Изпълняват се дейности по изграждане на мост при км 366+215, дясно платно:

-Монтаж на напрегателна армировка (въже) за вътрешно и външно напрягане; напрягане на въжетата и полагане на инжекционен разтвор по трасета за вътрешно напрягане на сегментите от връхна конструкция.

-Монтаж на каналообразуватели за външно напрягане.

-Полагане на бетон за долна плоча и стени на Сегмент №15; монтаж на кофраж и армировка и полагане на бетон за горна плоча и диафрагма на Сегмент №15; монтаж на кофраж и армировка и полагане на бетон за долна плоча, стени и горна плоча на Сегмент №16; бетон за долна плоча, стени, диафрагма и горна плоча на Сегмент №17 и ще е монтирана армировката за долна плоча и стени на Сегмент №18. Завършено е избутването на Сегмент №15, Сегмент №16 и Сегмент №17.

Изпълняват се дейности по изграждане на Мост при км 366+215, ляво платно:

- Монтаж на армировка за гардбаластрова стена при Устой Кулата, ляво платно.

- Полагане на защитно бетоново покритие по открити бетонови повърхности на средно строене.

Изграждане на армирани насипи 1_N, 2_N, 3_N, 4_N, 5_N, 6_N при устой Страна София, ляво и дясно платно и 1_S, 2_S и 4_S при Устой Кулата, ляво и дясно платно- монтаж на лицеви стоманобетонови панели, изграждане на насип от подходящ материал, полагане на армирани ленти, други свързани дейности.

На 13.01.2021г. е издадено разрешение за строеж за обект: Изграждане на мост над р. Струма, на мястото на съществуващ при км 0+120.70 на II-19, с цел осигуряване на транспортен достъп и на 25.08.21г. е подписан Протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

През месец декември 2021г.:

Проведена месечна среща, с представители на Изпълнителя, Възложителя и Надзора. На срещата, бяха обсъждани текущи въпроси.

Представени са доклади за напредък на изпълнените дейности от Изпълнителя и от Надзора по договор.

Изпълненият обем СМР е: 98%.

Финансово изпълнение по проекта: 94,26%.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.;

Напредък на изпълняваните строителни работи в целия участък са както следва:

Първична облицовка - Пробивът на тунел Железница е завършен и сбойката за лява тръба е изпълнена на 23.02.2021 г, за дясна - 27.02.2021 г. Изпълнени са всички комбинирани аварийни ниши в двете тръби. Прокопани са 6-те аварийни свързващи галерии – 2 автомобилни и 4 пешеходни.

Северен портал:

Портали и предпортални участъци - мониторинг на скатовете, прилежащи към порталите, както и регулярно се осъществява почистване на предпазните отводнителни канавки.

Вторична облицовка:

Лява тръба – Направление 1

Пиедрити - изпълнени са изкопи за пиедрити в лява тунелна тръба: лява страна – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението; дясна тръба – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението

Изпълнени са пиедрити: лява страна – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението; дясна тръба – до км. 367+753,20 или т.м. 1 006,20 вкл. и в уширението

Дренажна система - Полагат се дренажни тръби при пиедритите и се изпълнява дренажната система, съгласно детайл от техническия проект в лява тунелна тръба, както следва:

Лява страна – до км. 367+530.75 или т.м. 784.75 и Дясна страна – до км. 367+530.75 или т.м. 784.75

Хидроизолация - Полага се хидроизолационната система и се извършват изпитвания на шевовете в изпълнения участък, който към настоящия момент за лява тунелна тръба е както следва – до км. 367+295.75 или т.м. 549,00.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за лява тунелна тръба, е както следва – до км. 367+273.75 или т.м. 527.75

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за лява тунелна тръба, е както следва – до км. 367+249.75 или т.м. 503.75

Запълнително инжектиране в свода - Минимум 28 дни след бетониране се извърши контактно инжектиране с гъсти циментови разтвори в свода на тунела, към настоящия момент в дясна тунелна тръба е до 366+988,00 или т.м. 242,00.

Дясна тръба – Направление 2

Пиедрити - Изпълнени са изкопи за пиедрити в дясна тунелна тръба - Лява страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението; Дясна страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението

Изпълнени са пиедрити - Лява страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението; Дясна страна – до км. 367+767,90 или т.м. 1001,10 без Уширението

Дренажна система - Полагат се дренажни тръби при пиедритите и се изпълнява дренажната система, съгласно детайл от техническия проект в дясна тунелна тръба, както следва:

Лява страна – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10 без Уширението; Дясна страна – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10 без Уширението

Хидроизолация - Полага се хидроизолационната система и се извършват изпитвания на шевовете в изпълнения участък, който към настоящия момент за дясната тунелна тръба е както следва – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10. без Уширението.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10. без Уширението.

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – до км. 367+768.20 или т.м. 1001,10. без Уширението.

Уширение - Изпълнена вторична облицовка на челни стени в уширение в дясна тунелна тръба на км 367+280,00 и км 367+321,00. Изпълнена е хидроизолационната система от км 367+280,00 до км 367+321,00.

Запълнително инжектиране в свода - Минимум 28 дни след бетониране се извърши контактно инжектиране с гъсти циментови разтвори в свода на тунела, към настоящия момент в дясна тунелна тръба е до 367+522,25 или т.м. 755,45

Свързваща аварийна галерия № 1 при км. 367+015,75 по километража на лява тръба и км. 367+001,95 по километража на дясна тръба, за пешеходно движене - изпълнена хидроизолационна система и вторична облицовка.

Свързваща аварийна галерия № 2 за автомобилно движение – Изпълнена армировка за дъно.

Свързваща аварийна галерия № 3 при км. 367+615,75 по километража на лява тръба и км. 367+600,95 по километража на дясна тръба, за пешеходно движене - изпълнява се хидроизолационна система и армировка. Положен бетон по дъно.

Комбинирани ниши – изпълнена вторична облицовка за комбинирани ниши:

Лява тръба при км 366+845,75; при км 366+995,75;  при км 367+145,75

Дясна тръба - при км 366+870,26; при км 367+020,26; при км 367+170,26; при км 367+470,26; при км 367+620,26

Водохранилище при Северен портал - Започната е работа по водохранилището на тунел Железница. Изпълнен е изкопа и се изпълнява обратен насип преди фундиране.

Южен портал:

Вторична облицовка:

Лява тръба – Направление 3

Пиедрити - изпълнени са пиедрити с изключение на Уширението.

Дренажна система - Полагат се дренажни тръби при пиедритите и се изпълнява дренажната система, съгласно детайл от техническия проект в лява тунелна тръба, както следва:

лява страна –  от км 368+349 до км 368+745,00 и от км 367+753,20 до 368+175,00; дясна страна – от км 368+349 до км 368+745,00 и от км 367+753,20 до 368+175,00.

Хидроизолация - Положена е хидроизолация в комбинирани ниши при км 367+895,75;

Извършен е монтаж и изпитвания на шевовете на хидроизолации по стени и свод в лява тунелна тръба при направление юг от км 367+753,20 до км 368+033,60 представляващо 280,00 м.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба е както следва – от км 367+753,20 до км 368+033,60 представляващо 280,00 м.

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – от км 367+754,60 до км 367+984,70, представляващо 230,00 м.

Комбинирани аварийни ниши Южен портал - Изпълнена вторична облицовка - лява тръба при км 367+895,75;

Дясна тръба – Направление 4

Пиедрити - Изпълнени са пиедритите, включително при Уширението.

Дренажна система - Изпълнена дренажна тръба с изключение на Cut and Cover и PVC тръба при Уширението.

Хидроизолация - Положена е хидроизолация в комбинирани ниши при км 368+670.26, при км 368+520.26, 368+370.26, при км 368+070.26, при км 367+920.26 и при км 368+770.26 и Свързваща галерия №4 и №6. Извършен е монтаж и изпитвания на шевовете на хидроизолации по стени и свод в дясна тунелна тръба при направление юг до км 367+753.20 представляващо 935,51 м. Полага се хидроизолация в Уширението.

Армировка стени и свод - Положената е армировка за стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба е както следва – до км 367+767.90 представляващо 935,51 м. Изпълнение са челните стени на уширението.

Стени и свод вторична облицовка - Изпълнени бетонови работи за вторична облицовка по стени и свод, към настоящия момент за дясната тунелна тръба, е както следва – до км 367+767.90 представляващо 943,30 м. Изпълнена е вторична облицовка на комбинирани ниши в дясна тръба: при км 368+670.26; при км 368+520.26; при км 368+370.26; км 368+070.26; км 367+920.26. и при км 368+770.26;

Мост при км 368+850 – директно трасе - Изграденo e долно и средно строене и връхната конструкция. Монтирани са ОСП. Предстои монтаж на фуги.

Мост Обслужващ път на км 0+026.72 - Изпълнен. Монтирани са ОСП. Предстои монтаж на фуги.

Път директно трасе от км 368+920 до км 369+000 - Извършва се регулярно поддържане на изградените временните пътища, необходими за достъп на механизацията за изпълнение на изкопните дейности. Изпълнени са насипните работи при устоите и полагането на хумус, свързани с изграждането на директното трасе. Изпълнява се зона А за директното трасе при южен портал.

Хеликоптерна площадка - Изпълнени са насипни работи зона В за хеликоптерната площадка и пътя към нея.

Биологично укрепване на откосите - Извършен е първи етап на биологичното укрепване на откосите на директното трасе. Засадени са двугодишни фиданки и храсти, както и е извършено последващото поливане и полагане на грижи за тях. Реконструкция на съществуващ електропровод Айдарово. Получено е разрешение от Държавното горско стопанство за разчистване на растителността в зоната на сервитута на електропровода. Работи се по разчистването.

Електро (пътен тунел) - През отчетния период бе стартиран монтажа на конзолите за окачване на кабелните скари. Изпълнява се тръбоканалната мрежа в дясната тръба при направление юг. Изпълнени са основите на Технологичен център от южната страна. Трасиран е 20 kW захранващо кабелно трасе от електропровод Айдарово посоко северен портал.

От страна на Изпълнителя е постъпил окончателен подробен иск вх. № 53-00-2464/16.03.2021 г. на основание Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, с който Изпълнителят е завил окончателните си финансови претенции по предявено съобщение за иск вх. № 53-00-8750/11.09.2020 г.

На 28.01.2021г. е одобрен изготвения годишен доклад за напредъка по проекта. Същият е наличен в ИСУН.

На 17.03.2022г. е сключено Допълнително споразумение № 4 изх. № 53-00-2701/17.03.2022г. за удължаване срока на Договара за СМР до 18.07.2022г.

Финансов напредък по проекта – 82,14 %.

Физическия напредък по проекта е 94 % от строително-монтажните работи за целия обект.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“;

Представяни са месечни доклади за напредъка на Работите съгласно Под- Клауза 4.21 от Договорните Условия и т. 16.2 от Изискванията на Възложителя.

Изпълнение на работите:

На строителната площадка се извършват СМР, както следва:

Земните работи са приключили. Изпълняват се пътни работи – 46,68 %, направа на облицован предпазен окоп – 200 м.; Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 с дължина 1м., включително всички свързани с това разходи – 200 м за месец юни; доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество,  с подбрана зърнометрия -24 см, съгласно ТС  и всички свързани с това разходи - 2320.00 м3.

Изградени са 7 броя водостоци и 273,60 м подпорни стени.

Съоръжението - Подлез при км 370+110 е завършено на 100 %.

На 20.01.2021 г. Изпълнителят на обекта информира, че в участъка приблизително от км 369+305 до км 369+430, вследствие на обилни валежи и последвало понижение на температурите се е получило отваряне на ясно изразени пукнатини по цялата височина на откоса, откъсване и свличане на скални маси. На 08.02.2021 г. е съставен акт Образец 10 за спиране на строително-монтажните работи в участъка.

Изпълнителят представя на ежемесечна база съобщения по реда на под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“, в които е посочено закъснение предвид установените на обекта свлачищни процеси.

С писмо, изх. № 53-00-5395/07.06.2021 г. до „Геозащита“ ЕООД – клон Перник, е изпратен полученият от Изпълнителя геоложки доклад за откоса над трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” от км 369+200 до км 369+500, с цел извършване на подробен оглед на място и представяне на становище с оценка за геодинамичното състояние на засегнатия район, както и препоръки за последващи действия.

С писмо, вх. № 53-00-5627/11.06.2021 г. от Изпълнителя са представени идейни варианти за укрепване на свлечен участък от км 369+220 до км 369+510.

През м. декември 2021 г.:

- Проведена е месечна среща, с представители на Изпълнителя, Възложителя и Надзора.

- Представени са доклади за напредък на изпълнените дейности от Изпълнителя и от Надзора по договор.

След представяне на допълнен геоложки доклад и разработени 3 идейни решения на 31.03.2022 г. на заседание на ЕТИС е приет геоложкия доклад и е избрано вариантно решение за укрепване на свлачището чрез преоткосиране и направа на пилотна система с укрепителна стена. Предстои внасяне на документи в МРРБ за издаване на предварително разрешение/съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Изпълнените СМР за периода от началото на строителството е 86 % от общата количествена сметка за изпълнението на обекта.

Финансово изпълнение: 85,23%.;

- АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624;

Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са изцяло завършени и обектът е въведен в експлоатация.

Извършват се ежемесечни инспекции на площадката от страна на ОПУ-Благоевград. ;

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП, Пътен надлез на ул. "Филиповско шосе" над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка от бул. "Добринова скала" до ул. "Трети март" - В участъка от км 0+000 до км 0+496 строително-монтажните работи са приключили, за което е подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

За участъка от км 0+496 до км 0+6052,18 е издадено Разрешение за строеж Б-89/28.10.2016г. от Главния архитект на СО, което не е влязло в сила. Поради наличието на неприключили процедури по отчуждаване на терени, необходими за реализацията на проекта в участъка от км 0+496 до км 0+602,18, е подписано Допълнително споразумение № 1 към Договор № РД-33-26/27.11.2015 г. за СМР на обекта, като предвидения срок за изпълнение на участъка от км 0+496 до км 0+602,18 е 45 календарни дни от подписване на Протокол 2а.

През месец април 2021 г. е изпратено поредно писмо до Столична община, с искане за информация относно статуса на Разрешение за строеж Б-89/28.10.2016г, както и да ускори действията от нейната компетенция за получаване на необходимите документи за реализация на обекта в участъка от км 0+496 до км 0+602.18.

Физически напредък към 31.03.2022 г.: 92,39 %.

- "Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

Представен е технически проект на 17.08.2021 г., който е предаден и на консултанта за предварително становище. Становището е изготвено и представено на възложителя на 24.08.2021 г. Проектните материали са предоставени и на дирекция ИПОП. Уточнява се нуждата от коригиране на теххическия проект и ПУП-ПП.;

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ - Финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020г.

Одобрен е Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 12.12.2016г. (Рег. №ДОПТТИ – 18/12.12.2016г.)

- Анекс №1 с рег. №ДОПТТИ-4/29.06.2020г., с който е удължен срока на договора до 30.09.2022г.

В хода на изпълнение на проекта на 17.02.2021г. се проведе ЕТИС за приемане на техническия проект на Изпълнителя, като същия не беше приет, предвид констатирани несъответствия. За да бъде изменен договора с избрания изпълнител, така че да бъде съобразен със забележките на членовете на ЕТИС, то следва да бъдат направени изменения, които да променят обхвата и задачата на така подписания договор от една страна, а от друга да доведат и до финансови претенции за изпълнителя. Това изменение би било съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП., което определя необходимостта от прекратяване на Договор № Д-36/23.03.2020 г.

Бенефициента и Изпълнителя „ИТС Тракия“ ДЗЗД се споразумяха договорът между тях да бъде прекратен.

Независимо от основанията за прекратяването на договора, страните се споразумяват че проектът е необходим за Възложителя и същият следва да бъде коригиран, съобразно констатациите на ЕТИС, обективирани в Протокол от 17.02.2021 г., без това да води до промяна в цената за проектиране, предвидена в чл. 3, ал. 1, т.1 от договор № Д-36/23.03.2020г. Последното ще предостави възможност на АПИ да открие и проведе неотложни по своя характер процедури за възлагане на обществени поръчки, както за ремонтно-възстановителни работи на тунел „Траянови врата“ на Автомагистрала „Тракия“ при км 53+297, така и за доставка и монтаж на електронни информационни табели (VMS), в различни участъци от Автомагистрала „Тракия“ с възможност за отдалечен контрол в реално време. Коригираният проект ще бъде приет от ЕТИС, а Договорът ще бъде прекратен в останалата му част.

Физическото изпълнение на проекта към 30.06.2022г. е 10 %.

- АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

Участък 2 – Храбърско – СОП от км 32+447,20 до км 48+903

За участъка е изготвен технически проект. Подробният парцеларен план предстои да бъде одобрен. Отчуждителните процедури се очаква да приключат в края на м. март 2023 г.	Тръжната процедура за строителството на участъка е проведена и е подписан договорът с избрания изпълнител. Цената за изпълнение на договора е 266 959 487,34  лв. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

За изпълнение на строителния надзор тръжната процедура е обявена на 10.12.2021 г. Прогнозната стойност е 4 982 973,00 лв. без ДДС. Тръжната комисия работи.

На 3.09.2021 е обявена процедура за избор на изпълнител на одит на пътна безопасност на етап „Технически проект“ за участъка от км 32+447,20 до км 48+903. Получени са 8 оферти, които към момента се оценяват.Подписат е договор с избрания изпълнител.

Археология – обхождането на трасето е приключило. Няма регистрирани арх. обекти. Предстои възлагане на наблюдение по време на строителството. Предстои сключване на договор за извършване на археологическо наблюдение по време на строителството, по рамково споразумение с НАИМ-БАН от 28.04.2020 г.

На 11.11.2021 е подписан договор с консултант във връзка с разработването на Формуляра за кандидатстване и всички необходими към него документиза финансиране. ФК е изпратен на инициативата JASPERS на 18.04.2022 г. Изпълнението ще стартира след предаване на Изпълнителя на всички данни от Възложителя, свързани с изпълнението на поръчката. Срокът за изпълнение е 126 календарни дни, като същият не включва времето за преглед, представяне на забележки и коментари по разработките от АПИ, Джаспърс, УО на програмата и ЕК. Планира се до средатавтората половина на 2022 г. ФК да бъде представен за одобрение от ЕК.

За проекта е необходимо определянето на консервационни цели и мерки, тъй като участък 1 от проекта засяга периферни части от защитена зона BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Разработването на консервационните цели е възложена от МОСВ на БАН, но към момента процедурата по формулирането одобряването на природозащитни (консервационни) цели все още не е финализирана.

- „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

Проведена е открита процедура с предмет „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“. След оценка на получените оферти, на 08.06.2022г. е сключено договорно споразумение с избрания изпълнител ДЗЗД “Консорциум ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД,  на стойност 358 020 000,00 лв. с ДДС.

Проведена е открита процедура  за избор на Консултант. След оценка на получените оферти, на 08.06.2022г. е сключен договор с избрания консултант ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“, с участници „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД на стойност 6 479 935,20 лв. с ДДС.

На 13.06.2022г. са изпратени и получени, от изпълнителите по договорите, уведомления за стартиране на дейностите по договорите. Тече срок за проектиране /240дни/ от 13.06.2022г. до  07.02.2023г.

- АМ „Русе – Велико Търново“ - подготовка - Отчетени са средства в размер на 13 800 лв.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Разплатените средства към 30.06.2022 г. са в размер на 16 299 075 лв.

- АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500.;

На 08.04.2021г. бе подписано от INEA Изменение №2 към Споразумение INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075 за отпускане на безвъзмездни средства, с което датата на приключване е променена от 31.12.2020 на 31.10.2022 г., общо допустимите преки разходи са променени от 83 100 555 Евро на 79 318 076 Евро. Не се променя процентът за възстановяване на безвъзмездните средства – 24.77%. от допустимите разходи за действието. Проектантските работи са изпълнени на 100%.

Юни месец 2021 г. започна активно изпълнение на асфалтовите работи. На 100% са изпълнени водостоците. По мостовите съоръжения на Подлез “Калотина” км 2+223, са изпълнени пътна плоча, тротоарни конзоли и изпълнена хидроизолация на дясно платно.

Асфалтиран е първи пласт пътна настилка.

По част конструктивна са изпълнени 163 бр. ( 100% от общо 163 бр. пилота L=12m) укрепителните стени. Изцяло готови са участък 1 и участък 2 от хидротехническия проект на река Ежовица. Изпълнени са фундаменти и стени. Монтирани са 232 бр.панели. На 100% е изпълнен подложен бетон.

Изпълненият обем СМР за обекта е 89%, съгласно доклада за напредък на работите на Консултанта за месец май 2022 г.

На 14.06.22 г. е съставен акт 15 и е въведен в експлоатация постоянния ЖП надлез на км 3+640.

На 05.05.2022 г. между Възложителя и Изпълнителя на обекта се сключи Допълнително споразумение, с което се удължи срока за изпълнение на СМР на обекта до 08.08 2022 г.

Физическо изпълнение: 89%.

Проекти, изпълнявани от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ – през отчетния период не са извършвани плащания за инфраструктурни обекти.

4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройсто на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- Подобряване на качеството на жизнената среда.

- Реализира инвестиционни проекти и проекти за развитие на ВиК отрасъла.

Оперативни цели

- Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда.

През периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.

Усилията са насочени към довършване изграждането на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения на северния бряг на гр. Царево, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (4) и активизирани свлачищни процеси (11) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони.

С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

- Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

- Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.

Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.

През отчетния период продължи изпълнението по договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете му в Плевен и в Перник, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 2180 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища в 31 общини;

- 73 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитното дружество и клоновете му са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 19 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- Приключи процедура по ЗОП за избор на изпълнител на „Прединвестиционни проучвания и актуализация на обща брегоукрепителна схема на морски залив Ахелой“, община Поморие. Подписан беше договор с избрания изпълнител и стартира изпълнението на договора.

- Сключен е договор за актуализация на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г. с Геологическия институт при БАН. Предоставен са изходни данни, проведени са работни срещи.

- Осъществена е кореспонденция във връзка с изпълнението на обект „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик след представяне на протокол от специализиран състав на Експертния съвет по устройство на територията при община Балчик със забележки по разработката, разработката е представена отново в МРРБ, извършен е анализ на представената документация.

- Изготвена е методика за оценка, извършена е финална редакция на техническа спецификация и доклад за стартиране на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и на Наредба № 1 за геозащитната дейност“, документацията е предоставена за одобряване на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Изготвена е техническа спецификация и покани за представяне на оферти за провеждане на обществена поръчка с предмет „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере – проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“, сключен е договор с избраната фирма, договорът се изпълнява.

- Проведена е кореспонденция с Министерство на туризма във връзка с реализирането на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”.

- Проведени са работни срещи за постъпилите от общините искания за финансиране, разгледани са и са анализирани допустимите искания за финансиране на геозащитни мерки и дейности, изготвени са и са подписани протоколи, таблици и регистър. Изготвена е кореспонденция с общинските администрации. Изготвени са критерии за оценка, предоставени за одобряване на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключеното споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност за обект „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Смолянски езера“, община Смолян. Представен е междинен доклад от община Смолян с информация за обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

- Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. e осъществен предварителен контрол на 29 постъпили искания и са подготвени 46 документа във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.:

- 5 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 4 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 20 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- 17 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ.

- Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие”

Обект: „Гр. Царево - укрепване свлачище северен  бряг“

През отчетния период продължи изпълнението на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“, като през м. юни приключиха строително-монтажните работи на обекта, подписан беше Акт (Образец 14) и се извърши поготовка на обекта за подписване на Констативен акт (Образец 15). Строително-монтажните работи на обекта се извършиха под контрола на строителния надзор и авторския надзор и своевременно се съставяха актове по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на следните обекти, като същите са приключили в срокове по съответните споразумения и са извършени окончателни плащания по тях.

- „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“ – споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване;

- Обект „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“ -  споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване;

- „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ - споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване;

- „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. „Черни дрин“, гр. Враца (под водоем Среченска бара) – споразумението е приключено с издадено Разрешение за ползване.

В процес на строителство са следните обекти, сключени през предходен етап:

- Обект „Укрепване на свлачища в кв. 17, кв. 18, с. Габровица, община Белово;

- Обект „Укрепителни дейности на възникнали свлачищни участъци в района на „Туристическа и колоездачна пътека в гр. Неделино – местност „Леден врис“ – сключено  е допълнително споразумение за удължаване на срока му до 01.08.22 г.;

- Обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“;

- Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване – първи етап“ - сключено  е допълнително споразумение за удължаване на срока му до 01.12.2024 г. и са изменени клаузи на споразумението, свързани с втория транш на финансови средства;

- Обект „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол - сключено  е допълнително споразумение, с което са изменени клаузи, свързани с окончателното разплащане по споразумението;

- Обект „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово –

Видраре – Джурово - /I -3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река, община Правец“ – извършено е междинно плащане;

- Обект „Укрепване на свлачища в кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община

Белово - първи етап“;

- Обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – първи етап“.

- Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на целта на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.

През периода продължава изпълнението на сключени на предходен етап споразумения за трансфер на средства, за обекти на територията на следните общини:

- община Белово – за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици „Чавдар войвода“, „Априлско въстание“, „Ал. Константинов“, „Азово“, „Балабаница“, „19-та“ на територията на община Белово“;

- община Белово - за обект: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в общ. Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура, на територията на община Белово“;

- община Неделино - за обект: „Реконструкция на улична мрежа в гр. Неделино“.  Подписано е допълнително Споразумение с община Неделино със срок на изпълнение до 01.12.2022 г.

През отчетния период продължава изпълнението на обекти, свързани с възстановяване на улична мрежа на територията на общините Троян, Пещера и Ямбол, чието изпълнение следва да завърши през 2023 г.

През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите за обекти на територията на следните общини, като същите са приключили в сроковете по сключени споразумения за трансфер на средства  и са извършени окончателни плащания:

- община Луковит - Обект: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Луковит“ е приет с Разрешения за ползване № ДК-07-ЛЧ-15/16.05.2022 г. и № ДК-07-ЛЧ-14/16.05.2022 г., всеки за двете обособени позиции;

- община Рила - Обект: „Реконструкция и рехабилитация по част „Пътна“ на улици – „Света Варвара“, „Подгорица“, „Рилски езера“, „Септемврийска“, „Света Петка“ и „Цар Симеон“ в гр. Рила“ е приет с Разрешение за ползване № ДК-07-КН-14/11.04.2022 г.

Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“

Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Проектът се състои от три компонента за извършването на всички дейности по проучване, проектиране и строителство за завършването на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване – яз. Пловдивци и яз. Луда Яна, включително пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) към тях, за рехабилитация на яз. Студена и за рехабилитация на ПСПВ Студена - Перник, както и изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация.

Изпълнението на СМР на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ приключи на 02.08.2021 г. На 18 януари 2022 г. от Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК) е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-25/18.01.2022 г., с което строеж „Рехабилитация на язовир „Студена“ е въведен в експлоатация. В момента, съгласно договора, тече срокът за съобщаване на дефекти с крайна дата 02 август 2022 г.

Строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ продължава и през 2022 г.

За отчетния период по „Проект за развитие на общинската инфраструктура” от държавния бюджет са разплащани средства в размер на 1 644 817 лв., както следва:

•	Рехабилитация на яз. Студена – 1 261 030 лв.;

•	Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 383 787 лв.

- Други обекти и дейности, които са финансирани през 2022 г. от държавния бюджет –  369 147 лв.:

- Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – разплатените средства през отчетния период са в размер на 24 346 лв.;

- „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ – след представен и одобрен Встъпителен доклад са разплатени 14 953 лв.;

- Изплатени средства на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) – 329 848 лв.

- Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“

Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-120 от 14.11.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.018.

Обща стойност и източник на финансиране – 22 844 980,80 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

Основни цели на проекта – чрез последователност в прилагането на регионален подход при обследването и дефинирането на инвестиции във ВиК инфраструктура да се изготвят РПИП за ВиК за 6-те новоконсолидирани обособени територии и да се демонстрира ефективна рамка за планиране на инвестиционния процес в отрасъл ВиК;

Срок за изпълнение на проекта – 31.12.2023 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.:

Дейност 1 – „Разработване на регионални прединвестиционни проучвания за 6 новоконсолидирани обособени територии“.

По подписаните договори се изпълняват дейности и се предават доклади, съгласно договорите. Извършено е плащане за одобрения  Първи междинен доклад на обособена позиция № 5: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище на стойност 734 148 лв.

Дейност 2 - В дейност 2 има две под-дейности.

По под-дейност 1 „Консултантски услуги за осигуряване на качество и текущ контрол за изпълнението на РПИП“ през 2021 г. е стартирана обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги осигуряване на качество и текущ контрол за изпълнението на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)“. Към 30.06.2022 г. има избран изпълнител и предстои да бъде подписан договор.

За изпълнение на под - дейност 2 „Организация и провеждане на мероприятие за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ са подписани договори № РД-02-29-180/10.09.2021 г. , № РД-02-29-183/10.09.2021 г. и № РД-02-29-182/10.09.2021 г.

Дейност 3

През отчетния период по Договор № РД-02-29-35/04.02.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ е извършено плащане на стойност 4 440 лв.

По договор № РД-02-29-66/05.03.2021 г. е извършено плащане на стойност 6 609 лв.

Общо през отчетния период са извършени плащания по сключените договори по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в размер на 745 197 лв.

Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

- Проект на наредба по чл. 2а от Закона за устройство на територията

Със Заповед № РД-02-14-225/25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена е междуведомствена работна група със задача да подготви проект на наредба по чл. 2а от Закона за устройство на територията. Работата на работната група продължава.

- Преглед и корекция на настоящия ЗУТ – краткосрочно

Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Законопроектът е публикуван на портала за обществени консултации съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Предстои провеждане на съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

- Проект на наредба по чл. 10а, ал. 3 от ЗУЧК

На основание чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е изработен проект на наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А” и в зона „Б” извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Наредбата е съвместна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

С писмо наш изх. № 91-00-56-(17)/03.02.2022 г., постъпилите по време на обществените консултации предложения и възражения по изготвения проект на наредба са изпратени до Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма и Изпълнителна агенция по горите за изразяване на становище и предложения за последващи действия по приемане на проекта на наредба.

Със Заповед № РД-02-14-651/21.06.2022 г. е определена междуведомствена работна група със задача да продължи работата по изработване на проекта на наредба по чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Първото заседание е насрочено за 13.07.2022 г.

- Създаване на нов ЗУТ или  на Кодекс за териториално и регионално планиране, който да обхваща всички закони, свързани със строителния процес

Със Заповед № № РД-02-14-363/04.04.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена е междуведомствена работна група със задача да обсъди и разработи предложения за законодателни трансформации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството при отчитане на забранителния характер на нормите, пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, ясно разграничаване на отговорностите на участниците в инвестиционния процес, материални отговорности, покрити със застраховки, оптимизирането на контрола при разрешаване на строителството и при изпълнение и въвеждането в експлоатация на строежите, дигитализация и електронизация на административните услуги, ускоряване на инвестиционния процес. Продължава работата по изготвяне на предложения за промени в ЗУТ и в други свързани с инвестиционния процес закони.

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, по който към момента се провеждат обществени консултации. Крайният им срок е 29.07.2022 г.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националния съвет по биоразнообразие към Министерството на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).

- Продукт/услуга: Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 8 бр.

- Продукт/услуга: Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото тримесечие на 2022 г. е както следва:

Входящи и вътрешни – 2321 преписки;

Изходящи и вътрешни –  1969 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Продукт/услуга: Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2022 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - в МРРБ е внесен окончателен проект на ОУП на община Шабла, които е в процес на съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, след което предстои разглеждане на проекта от НЕСУТРП и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Проект за ОУП на община Каварна –  Изготвен е актуализиран опорен план и анализ, въз основа на указания на МОСВ с оглед получаване на положителна оценка на ДОСВ. Проведени са две срещи за доуточняване на последващите действия с представители на МОСВ, община Каварна и изпълнителя.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско - Към момента се преценява възможността за регламентиране на допълнително заплащане за дейностите, свързани с актуализация на ДОСВ, преработка на проектните материали, и продължаване на действията по съгласуване и одобряване на проекта за изменение на ОУП на община Приморско.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - Договор № РД-02-29-411/08.09.2015 г. сключен между „Форум Александрови“ ЕООД е прекратен по взаимно съгласие със Двустранно споразумение № РД-02-29-411(1)/29.04.2022 г. Договорът е прекратен поради обстоятелството, че дейности, предмет на договора, не могат да бъдат довършени от изпълнителя, поради продължителният период от време, изминал от сключването на договора, промяната в социално-икономическите условия и направените с Решение № 588 от 06.08.2021 г. на Министерския съвет за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 67 от 13.08.2021 г.) изменения в границите и площта на Защитена зона BG0001001 „Ропотамо“, които налагат стартиране на работата по проекта на ИОУП на община Царево отначало. Предстои актуализация на заданието и ново възлагане изработването на плана.

- Проект за ОУП на община Бяла -  Получено е становище на МОСВ относно задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на ОУП на община Бяла което е предоставено на изпълнителя, който продължава работата по изготвяне на ДОСВ.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик – Проведени са обществени консултации по задание за обхват и съдържание на ДЕО, като се очаква становище от МОСВ с оглед продължаване работата по изготвяне на ДОСВ.

- Финансово подпомагане на общините за изработване на общи устройствени планове - Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.) от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.

- По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. :

В отчетния период 10 общини са одобрили ОУПО.

В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 и наложените ограничения.

Обобщено в периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 454 333,00 лв.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 6 заповеди за разрешаване изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Организирани и проведени 8 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) за разглеждане на ПУП за следните обекти:

- „Нови гарови здания, спирки и сгради, както и за реализация на техните присъединителни проводи и пътни връзки“, Етап 1: Ново приемно здание с трафопост и площадкови мрежи и съоръжения в съществуваща железопътна гара „Волуяк“, довеждащи проводи към новото приемно здание в жп гара Волуяк и Етап 3: Ново приемно здание с трафопост и площадкови мрежи и съоръжения в нова железопътна гара „Обеля“, присъединителни кабелни електропроводи към новото приемно здание в жп гара Обеля;

- „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от км 21+213.01 до км 21+471.59 (нов 21+479.19), на територията на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали – разглеждана на две заседания;

- АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), във връзка с осигуряване на електрозахранване 20kV на площадка за отдих при км 322+000, землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен;

- Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла, област Варна;

- Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040, землища: гр. Мартен, с. Николово, гр. Русе, с. Басарбово, община Русе; с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Тръстеник, община Иваново; гр. Две Могили, община Две Могили; с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, община Борово; с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово; с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Пейчиново, община Бяла;

- Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София; с. Пролеша, община Божурище, Софийска област и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област;

- Нови два броя ел. проводни линии 20kV от п/ст „Банкя“ до ВС „ИЗ Божурище“ на територията на с. Иваняне, Столична община, област София и с. Гурмазово, община Божурище, област Софийска.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Подготвени и издадени 3 броя заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.

- Продукт/услуга:Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени инвестиционни проекти и са издадени 40 разрешения и допълнения на издадени разрешения за строеж. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.

- Продукт/услуга: Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 33 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 5000 | 2180 |
| 2. Проекто-проучвателни работи | бр. | 3 | 0 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 850 | 431 |
| 4.Брегоукрепване | м` | 300 | 316 |
| 5.Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 600 | 736 |
| 6.Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности | бр. | съгласно постъпили искания | 73 |
| 7.Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища | бр. | 45 | 0 |
| 8.Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 29 |
| 9.Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект | бр. | 5 | 2 |
| 10.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | бр. | 15 | 10 |
| 11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | бр. | 40 | 20 |
| 12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | бр. | 90 | 50 |
| 13. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | бр. | 40 | 8 |
| 14. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 6 |
| 15. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 3 |
| 16. Одобрени инвестиционни проекти | бр. | 60 | 36 |
| 17. Издадени разрешения за строеж | бр. | 60 | 40 |
| 18. Регистрирани технически паспорти | бр. | 40 | 33 |
| 19. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | бр. | Съобразно постъпили запитвания | 452 |
| 20. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | бр. | 1 | 0 |
| 21. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ | бр. | 1 | 0 |
| 22. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | бр. населени места | 50 | 0 |

Мотиви за промяна в целевите стойности

На основание писмо № 04-16-198/12.05.2022 г. на Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места“ е увеличена с 30 броя населени места.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател: „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател: „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

- Показател: „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател: „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

- Показател: „Брегоукрепване“ - Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- Показател: „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- Показател: „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- Показател: „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” се отчитат в брой съоръжения с извършен мониторинг.

- Показател: „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:

- Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

5.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2022 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУПО, продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки и наложените ограничения във връзка с обявеното в страната извънредно положение по повод пандемията от COVID-19. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 4 408 600 | 4 408 600 | 905 602 |
|  | Персонал | 2 366 600 | 2 366 600 | 904 751 |
|  | Издръжка | 42 000 | 42 000 | 851 |
|  | Капиталови разходи | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 408 600 | 4 408 600 | 905 602 |
|  | Персонал | 2 366 600 | 2 366 600 | 904 751 |
|  | Издръжка | 42 000 | 42 000 | 851 |
|  | Капиталови разходи | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 43 303 300 | 250 920 436 | 5 163 010 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 4 472 000 | 4 153 100 |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 1 600 000 | 1 600 000 | 528 327 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 540 000 | 540 000 | 320 162 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 36 557 000 | 244 493 036 | 4 160 248 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ | 25 509 | 25 509 |  |
|  | Охрана на ВиК обекти | 108 791 | 108 791 | 24 345 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  |  | 129 928 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | -1 397 464 | -1 664 525 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 778 379 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  | -318 900 | -453 781 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  | -325 675 | -563 897 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  | -202 889 | -442 889 |
|  | Трансфери за рехабилитация на общински пътища |  | -550 000 | -982 337 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 43 303 300 | 249 522 972 | 3 498 485 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 47 711 900 | 255 329 036 | 6 068 612 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 47 711 900 | 253 931 572 | 4 404 087 |
|  | Численост на щатния персонал | 61 | 61 | 42 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

  - Отчет на дейността на Асоциациите по ВиК

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Шумен

- Заседания на ОС на Асоциация по ВиК – гр. Шумен

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ през първото полугодие - на 17 май 2022г., има проведено едно редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК при следния дневен ред:

1.	Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД за 2022 г.

2.	Приемане отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД за 2021 г.

3.	Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК– Шумен“ ООД за 2021 г.

4.	Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2022г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

- Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и
съоръжения и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги.

В изпълнение на чл. 12.4 (а), (б) от Договора за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услуги: „не по-късно от 15 април на всяка календарна година Операторът израща на АВиК писмен доклад за дейността си през предходната година, заедно с копие от финансовите си отчети за предходната година“. Годишният доклад съдържа информация, относно предоставянето на Услугите и изпълнението на Показателите за качество, стопанисването, експлоатацията и поддържането на Публичните Активи, изпълнението на Бизнес плана и Подробната инвестиционна програма към него, препоръки на Оператора и др.

С наш вх.№ 26-06-2/66 от 18.04.2022г. операторът „ВиК - Шумен“ ООД е входирал „Годишен доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД за 2021г.“, но описаните като приложения Годишен финансов отчет към 31.12.2021г. и Одиторски доклад не бяха предоставени. С наш изх.№ 26-06-2/68 от 20.04.2022г. към оператора „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД и с наш изх.№ 26-06-2/151 от 01.07.2022г. към Български ВиК Холдинг липсващите финансови отчети бяха повторно изискани.

- Отчитане на инвестициите, извършени от Оператора в Публични активи през 2022 г., съгласно чл. 7.4 от Договора.

Председателят на асоциацията. съгласно чл. 16, т. 10 /нова- ДВ, бр. 3 от 2021 г./ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ създаде със заповед междуведомствени комисии, съставени от представител на асоциацията, на публичните собственици и на ВиК оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК оператора

- Становище за съответствие на проект с РГП и/или РПИП

На основание чл. 16, ал. 8 от ПОДАВиК – Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД,  е издал становища за съответствие  на проект с Регионален генерален план и/или РПИП към:

- Операторът „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД да кандидатства пред „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за финансова подкрепа за реализиране на обект „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника“ до с. Тушовица“.

- Община Върбица да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред ПУДООС с проект „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника“ до с. Тушовица“.

- Проверки, извършени от служители на Асоциация по ВиК – Шумен

Съгласно РЕШЕНИЕ № АС РД-15-2 от 01.03.2022г. на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 11.03.2022г. беше извършена проверка за спазване на Наредбата за изискванията и критерииите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала на „ВиК - Шумен“ ООД.

- Регистър на оплаквания на потребители

През първото полугодие на 2022г. продължава поддържането на актуален регистър на клиентските жалби, съгласно предоставените указания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и нормативното изискване на чл. 57 от от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. В регистъра до 30.06.2022г. заведени 20 бр. жалби и сигнали.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Благоевград

- Проведени заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград (АВиК Благоевград):

- Едно заседание, проведено като редовно на 20.04.2022 г., с приети решения:

- одобри се Годишния отчет за дейността на АВиК Благоевград през 2021 г.;

- прие се Отчета за изпълнението на бюджета на АВиК Благоевград за 2021 г.;

- прие се бюджета на АВиК Благоевград за 2022 г.;

-съгласува се План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград;

- одобри се Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2022 г.

- Подписани договори и регистри:

- Договор за застраховане на имущество /офис мебели и оборудване/, Договор за абонаментна поддръжка на техника и софтуер, Договор за абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина, Договор за закупуване и абонаментно поддържане на счетоводни програмни продукти, Договор за абонамент за ползване на компютърна информационна система „Сиела“.

- През отчетния период в АВиК Благоевград са постъпили 2 жалби, по които  от АВиК са извършени проверки и за резултатите са уведомени жалбоподателите. Жалбите са изпратени и на ВиК оператора.

- Съгласно чл. 20 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК е изготвен проект на бюджет на АВиК Благоевград за 2023 г. Същият е представен на членовете на асоциацията за обсъждане.

- ВиК оператора представи на АВиК Благоевград доклад за дейността си през предходната година, заедно с копие от финансовите отчети. С писмо с изх. № 100-00-17(1)/08.06.2022 г. на АВиК Благоевград докладът и отчетите на ВиК оператора за 2021 г. са изпратени по официалната електронна поща на всички членове на асоциацията.

- Със Заповед на Председателя на АВиК Благоевград № ОА-АВиК-81/15.03.2022 г. бе назначена комисия за извършване на планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за спазване на изискванията по Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им /Наредбата/. При извършената проверка на 29.03.2022 г. се установи, че ВиК оператора е въвел и поддържа съответните системи за управление на качеството и регистри, има назначен персонал, който отговаря на посочените в Наредбата професионални и квалификационни изисквания, разполага с техника и оборудване за осъществяване на непрекъснато предоставяне на ВиК услугите. Служителите на Оператора са участвали в обучения, свързани с неговата дейност, съгласно настъпилите промени в нормативната уредба и изискванията на действащите стандарти, правила за осигуряване на безопасност при работа, обучения за прилагането на нови технологии, строителни продукти и материали.

- Проведени работни срещи и обучения:

1. Онлайн работна среща с МРРБ за обсъждане на текущи въпроси свързани с дейността на асоциациите по ВиК, проведена на 02.02.2022 г.;

2. Работна среща между Председателя на АВиК Благоевград, служители на АВиК Благоевград, представители на ВиК оператора и на Община Гърмен, относно проблеми с водоснабдяването на с. Крушево и с. Ореше в община Гърмен, проведена на 05.04.2022 г.;

4. Работна среща между служители на ВиК оператора, АВиК Благоевград и община Симитли, във връзка с предоставяне на ВиК оператора за стопанисване на нови ВиК активи на територията на община Симитли, проведена на 03.05.2022 г.;

5. Работна среща между Председателя на АВиК Благоевград, Управителя на ВиК дружеството и кмета на община Струмяни, относно дължими суми за ВиК услуги, проведена на 28.06.2022 г.

6. Участие в семинари и дискусии на тема:

-14.04.2022 г. – „Информационни системи за ВиК и изпълнение на Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза“;

-14.06.2022 г. - дискусионен форум „Европейско финансиране и финансови инструменти в отрасъл ВиК“;

- 15.06.2022 г. - „Асоциациите по ВиК - предизвикателства и решения“.

- Допълване на Приложение I към Договора с публични активи, които не са предоставени на ВиК оператора:

1. Изпратени са 3 уведомления за допълване на Приложение I към Договора с публични активи, собственост на общините Разлог и Гоце Делчев.

2. ВиК оператора е изготвил и изпратил на АВиК Благоевград нови приложения за допълване на Приложение I към Договора, с Приложения от  № 1-53 до № 1-55.

Проблеми на АВиК Благоевград:

1. Община Струмяни и община Петрич не участват в заседанията на Общото събрание, в приемането на решения, не оказват съдействие на ВиК оператора за изпълнение на договорните му задължения и не заплащат вноските към бюджета на АВиК Благоевград.

2. Община Петрич възпрепятства ВиК оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията на нейната територия, съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги – от 01.01.2020 г. ВиК оператора да стопанисва територията на община Петрич.

- Отчет за бюджета на АВиК Благоевград за 2022 г. към 30.06.2022 г.:

Бюджета на асоциацията за 2022 г. се одобри на редовното заседание на Общото събрание от 20.04.2022 г.

В приходната част на бюджета за 2022 г. е планирано финансиране на текущата дейност от държавата - 20 000 лв. /получени в АВиК Благоевград на 26.05.2022 г./ и финансиране от общините на стойност - 57 406.44 лв. /получени към 30.06.2022 г. – 28 091.95 лв./. Събраните приходи към полугодието представляват - 62.13 % от планираните за годината. Има и налични средства от миналата година, в размер на 17 140.25 лв.

В разходната част на бюджета за годината са планирани 67 415 лв. За текущи разходи-в тях влизат разходи за 3 служители за възнаграждения и осигуровки - 57 565 лв. и за издръжка – 9 850 лв. Към 30.06.2022 г. разходите за заплати и осигуровки представляват 34.13 % от годишните, а тези за издръжка - 28.81 %.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Бургас

През полугодието на 2022 г. са проведени две заседания на общото събрание на Асоциация по ВиК Бургас - редовно и извънредно.

- Първото, извънредно заседание се проведе присъствено на 20.04.2022 г. и на него се приеха решения за:

- съгласуване проектите на три Договора за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии;

- одобряване на подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.;

- съгласуване на проекта на бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр Бургас като ВиК оператор за 2022 – 2026 г..

- Второто, редовно заседание се проведе неприсъствено на 02.06.2022 г. и на него общото събрание на Асоциацията прие решения за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021 г., отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. и бюджета на Асоциацията за 2022 г.

- Проведена кореспонденция:

Със заповед председателя на Асоциацията са назначени комисии и проведена процедура за приемане на инвестициите, извършени от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас през 2021 г. като част от задължителното ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията.

Изготвено е становище относно съответствето на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово – етапно строителство“ с Регионалния генерален план, във връзка с кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС;

Проведена е процедура  по чл. 4.4. буква „г“ от Договора  между Асоциация па ВиК и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за предоставяне на публични активи придобити през 2021 г. чрез изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Трояново и село Тръстиково в община Камено, област Бургас“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация.

През периода на първото шестмесечие на 2022 г. в деловодството на Асоциация по ВиК – Бургас са постъпили 7 сигнала от потребители на ВиК услуги, относно с проблеми по доставянето на питейна вода и отвеждането на отпадъчни води, по които са образувани преписки, проведена е кореспонденция с ВиК оператора и други институции. По 4 от сигналите са изготвени и изпратени отговори до жалбоподателите, по 2 са извършени проверки на място, 3 от сигналите са в процес на изясняване.

През отчетния период щатният състав на Асоциацията се изпълняваше от „главен секретар“ и „финансов експерт“ и не беше попълнен по длъжността „Инженер В и К- ВиК експерт на Асоциация по ВиК – Бургас“, въпреки проведените през м. февруари  2022 г. и през предходи периоди конкурси за длъжността. За първите три месеца от годината беше сключен граждански договор с експерт ВиК инженер, с предмет участие в комисиите за проверка и приемане на изпълнените от „ВиК“ ЕАД, Бургас инвестиции през 2021 г., за срок до 31.03.2022 г. Към момента Асоциацията работи без ВиК експерт и има необходимост на такъв. Към края на шестмесечието е в ход процедура по обявен конкурс за длъжността.

- Финансова информация

Към 01.01.2022 г. салдото по разплащателната сметка на АВиК Бургас е: 96 514.76 лв. Отчетения приход към 30.06.2022 г. е 19 080.00 лв., от които: 15 000 лв. – вноска от МРРБ бюджет 2022 г.; 1 920 лв. – вноска от община Айтос бюджет 2022 г.; 2 160 лв. – вноски от общините Царево – 828.57 лв. (бюджет 2021 г.) и Средец – 1331.43 лв. – (бюджет 2021 г.); вноската от община Карнобат в размер на 1705.71 лв. (бюджет 2022 г.) е внесена авансово с би55/30.12.2021 г. С това постъпилите средства към 30.06.2022 г. по РС на асоциацията са 19 080 лв., а очаквания приход до края на годината е: 24 231.43 лв.

Относно разходната част – общо извършените разходи за полугодието са: 32 293.27 лв. Разходите за персонал 27 254.17 лв. включват работни заплати и осигуровки до м.06.2022 г. (РЗ на персонала начислени м.12.2021 са изплатени през януари 2022 г., а РЗ за м.06.2022 г. са платени през м.07.2022 г.); В перото други възнаграждения и плащания за персонала – гражд. договори е отразено плащането към сключения с Инженер ВиК – ВиК експерт договор за проверка на извършените от ВиК оператора инвестиции за 2021 г. и договор за техническо обслужване и поддръжка на Асоциацията. Разходите са 4 975.50 лв.

Разходите за издръжка на Асоциацията са в размер на 5039.10 лв. и включват: разходи за канцеларски материали и консумативи, вода, ел. енергия, парно, такса телефон, административни такси, такса счетоводен софтуер, обява конкурс, ваучери храна, банкови такси и комисиони и др.

Към 30.06.2022 г. салдото по разплащателната сметка на АВиК Бургас е: 83 301.49 лв.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

През отчетния период, са проведени три заседания на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“  ООД, гр. Велико Търново – едно редовно и две извънредни, съгласно разпоредбите на чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).

Извършена е планова проверка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, относно изпълнението на Наредбата за изискванията и критериите на ВиК операторите и за квалификацията на персонала им /Наредбата/. Откритите нарушения са констатирани и при извършените през 2020 г. и 2021 г. Съгласно нормативната уредба, Асоциацията по ВиК няма правомощия да прави предписания и да налага санкции при установяване на нарушения при извършване на проверките по Наредбата. В резултат на което е изпратено писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с молба да бъдат дадени необходимите указания по прилагане на Наредбата относно механизма и начините за осъществяване на контрол.

Проведени са две работни срещи, с представители на Дирекция “Водоснабдяване и канализация“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка. Обсъдени са въпроси възникнали при осъществяване на текущата дейност, но конкретни отговори и решения на поставените проблеми не са получени.В тази връзка до Министъра на регионалното развитие и благоустройството е изпратено предложение с пакет от мерки, с които да се подобри и оптимизира работата на Асоциациите по ВиК. В резултат е проведена работна среща с представители на различни институции на тема „Асоциациите по ВиК – предизвикателства и решения“.

В Асоциация по ВиК – Велико Търново са постъпили няколко жалби от потребители по различни проблеми, свързани с предоставянето на ВиК услугите. Постъпили са сигнали от няколко населени места за дългогодишни проблеми с доставянето на питейна вода и въведен режим на водоподаване – с. Ресен, общ. Велико Търново; с. Драганово, община Горна Оряховица, както и населени места намиращите се на територията на общините Павликени, Сухиндол, Полски Тръмбеш и Свищов. Проведени са редица работни срещи с представители на засегнатите страни и компетентните институции, на които са обсъдени възможностите и вариантите, както за краткосрочно, така и за трайно решаване на проблемите с безводието на населението. Изготвен е пакет от мерки, с предложения за трайно решаване на породилите се проблеми, които да бъдат заложени в изготвяните Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/.

Като значими резултати, при осъществяване на дейността си Асоциация по ВиК – Велико Търново, отбелязва:

- Получено становище от Министерство на околната среда и водите, относно бедственото положение с водоснабдяването на с. Ресен, община Велико Търново, че е възможно осъществяване на цялостно питейно-битово водоснабдяване на селото от яз. “Йовковци“, без да е необходимо изменение на разрешителното за водовземане, издадено на ВиК „Йовкоци“ ООД, гр. Велико Търново.

- Във връзка с предложението на АВиК – Велико Търново, за изграждане на пречиствателна станция за питейни води на хидровъзел „Александър Стамболийски“, Министерство на околната среда и водите дава становище, че в язовира има достатъчно свободен воден ресурс за нови водоползватели, като при осъществяване на директно водовземане от водния обект могат да бъдат осигурени съответните водни количество. Необходимо е да се извърши мониторинг за категоризиране на водите в язовира, съгласно Наредба № 2 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Постигнатите резултати, при осъществяване дейността на Асоциацията, не са обвързани с използването на финансов ресурс.

Финансирането се осъществява, посредством вноски на членовете на асоциацията които представляват 35% от държавата, за сметка на бюджета на МРРБ и 65% от общините, членове на асоциацията. Разходването на средствата към 30.06.2022 г. е съобразено с приетия бюджет за 2022 г. и покрива текущите разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията по ВиК – Велико Търново.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Варна

През отчетният период 01.01.2022г. - 30.06.2022г. е проведено едно  заседания на общото  събрание на Асоциацията, на което е приет бюджета за 2022 г.,отчета за дейността на Асоциацията за 2021 г.,отчета по бюджета за 2021 г., инвестиционната програма на ВиК оператора за 2022 г., бяха гласувани договорите между „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ ЕОД гр. Бургас и Бизнес-плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД. Във връзка с постъпили жалби за разрушена инфраструктура, слабо налягане на водата, спиране на водоподаване, неправомерно начислена вода, подмяна на водомери  и др., представител на Асоциацията по ВиК своевременно е извършвал съвместна проверка с оператора. Затруднения имахме с представителите на етажната собственост /не присъстват всички живуши на проверката и не се получават точни резултати/, затруднения се срещат също при издаване на предписание за подмяна на водомера и в срок от 3 месеца лицето не го подмени продължава със стария водомер, съответно ВиК оператора започва да начислява вода на основание чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. Най-големия проблем е водоснабдяването в местност Панорама 1 и Панорама 2 поради свлачищните процеси и направените предписания от институциите е невъзможно ремонтиране на стария или изграждане на нов/ първо трябва да се укрепи и стабилизира свлачището/. В процеса на предаването на активи на ВиК оператора съгласно чл.4,т.в и т.г от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги най големи затруднения срещнахме при водопроводи изградени от граждански сдружения /частни кооперации/ преди 1990 г. В процеса на изграждане са спазени всички изисквания на действащото законодателство към момента. Комисия е въвела водопровода в действие и е дадено право на ползване, вписан е в кадастъра. При проверките с представители на ВиК оператора и съответната община за предаване, се оказва че трябва да се подменят пожарни хидранти, щрангове, диаметър на тръбите,спирателни кранове и др., които са за сметка на членовете в съответната кооперация. Вписването в кадастъра трябва да е на магнитен носител, а не на хартиен, в комплекта от документи за изграждане на водопровода липсват определени документи, които за съответния период на изграждане не са били изискуеми. Всичко това и др.проблеми при предаването налагат постоянни срещи с представителите на съответната кооперация и посещения на място с представители на ВиК оператора и съответната община, което прави процедурата много тромава и бавна.

Извършените разходи по бюджета за периода м.01-м.06 2022г. на обща стойност 16 318,64 лв. /шестнадесет хиляди триста и осемнадесет лева и 64 ст./, като най-голям относителен дял имат възнагражденията и съответните осигуровки в размер на 15 743,15лв. /петнадесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 15ст./, другите разходи са за материали и външни услуги. От начислените приходи в размер на 42 750 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева/, постъпили са 21 232,92 /двадесет и една хиляди двеста тридесет и два лева и 92ст./, не са постъпили сумите от Община Варна и Община Аврен/ Община Аврен не е привеждала вноската си от 2019г.вкл./

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Видин

Асоциация по ВиК – Видин е юридическо лице, създадена по силата на Закона за водите, с обхват на дейност на обособените с Решение №РД-02-04-2234/22.12.2009г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството територии.

В обособената територия на АВиК – Видин попадат 11 общини – Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

АВиК е основен орган за управление и планиране развитието на водоснабдителните и канализационни системи и предоставяните чрез тях услуги на населението на обособената територия. Дейността на АВиК – Видин е насочена към съхраняване, развитие и модернизиране на ВиК системите и съоръженията, обезпечаване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги чрез ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора при изпълнение на Договора по чл. 198п, ал.1 от Закона за водите.

Дейности на АВиК – Видин за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.:

- Подготвени и проведени са три заседания на Общото събрание на АВиК. Бюджетът на Асоциацията е приет на заседание, проведено на 14.06.2022г., но все още не е получена вноската на държавата от 15 000лв.

- Активна работа с общинските съвети и участие в комисиите по повод съгласуване на Бизнес плана на оператора за периода 2022 – 2026г.

- През отчетния период бе извършена смяна в ръководството на ВиК – Видин, което наложи провеждане на работни срещи и разговори с новоназначения управител, относно общите ни дейности.

- Ежедневно се следят дейностите по текущия проект за подобряване на ВиК услугите в областта по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2022г. Към момента не са стартирали основните дейности. Има избран изпълнител на колектора и е стартирало изпълнението на надграждането на ГИС програмата. Договорите за инженеринг включват и едногодишен период за съобщаване на дефекти, което най-вероятно ще излезе извън срока за изпълнение на дейностите по проекта.

- АВиК – Видин съдейства и подпомага с информация и становища всички общини в областта. Разработен е идеен проект за подмяна на 64 км. водопровод от Чупрене към четири общини, с 18 населени места, всяко от които с население под 10 000 жители. Наличен е и готов проект за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Дунавци, общ. Видин. Всички общини, които са изискали становища за съответствие, необходими за кандидатстване пред ПУДОС са ги получили в рамките на същия ден.

- Асоциацията извършва обстоен анализ на изпълнението на Договора във връзка с изминалите пет години от подписването му. Във тази връзка изискахме от ВиК – Видин: План за действие относно аварии и електронен регистър на авариите, съгласно чл.13, т.1 от Договора; План за стопанисване, подръжка и експлоатация на активите, съгласно  чл.42 от Договора; План за управление на човешките ресурси на оператора, съгласно чл.5 от Договора; План за опазване на околната среда, съгласно чл.5.5 от Договора и Инструкция за деловодната дейност и оборота, съгласно чл.12.3 от Договора. Съвместната работа по анализа продължава и към настоящия момент.

- Отчитаме добросъвестно сътрудничество на АВиК – Видин и Оператора, както и съдействие при изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции, изготвяне на справки и документи, касаещи инвестиционните планове с оглед изпълнение на инвестиционната програма, като част от Бизнес плана.  Съвместната ни работа през периода 01.01.-30.06.2022 г. е белязана от ежемесечни, работни срещи, на които се обсъждат актуални проблеми, предизвикателства и конкретни решения. Темите ни включват: състояние на водоизточниците в Област Видин /дебита се проследява и ежемесечно се докладва писмено в АВиК/; Проблеми със санитарно охранителните зони; Обстоен анализ на констатациите на КЕВР, залегнали в писмо №В-07-49-1/08.01.2021г., след извършена проверка на оператора; изпълнение на проекта по ОПОС; предстоящи инвестиции, жалби на граждани и др.

- За шеста поредна година АВиК – Видин е част от информационна кампания по повод  международния ден на водата – 22 март. Бяха изготвени и раздадени във всички общини рекламни материали с интересно и образователно съдържание, които подпомогнаха учителските екипи.

- Работа по образувана преписка № 06-01-60823.05.2022г. на Министерство на транспорта и съобщенията за приемане на активи, изградени по договора за строителство на прилежащата българска инфраструктура по проект „Нов граничен комбиниран мост на р. Дунав при Видин – Калафат“.

- През отчетния период в АВиК – Видин са постъпили 2 бр. жалби, на които е отговорено в срок.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Враца

Основен фокус в дейността на Асоциацията през отчетния период бе осъществяването на текущ контрол по изпълнението на сключения с ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите. В изпълнение на своите правомощия, АВиК – Враца упражни контрол по изпълнението на договорните задължения на ВиК оператора и разглежда жалби /сигнали/ на потребители, свързани с изпълнението на договорните задължения на оператора.  В тази връзка, през анализирания период в деловодството на АВиК – Враца постъпиха три жалби /сигнали/, на които бе отговорено в съответствие с кръга от компетенции и правомощия на администрацията на Асоциацията. В същия период бе извършена проверка на терен по повод на постъпил сигнал, придружен с подписка от жителите на кв. „Бистрец“ в гр. Враца. Във връзка със сигнала бяха предприети мерки и организирани действия за своевременно възстановяване на нарушената пътна настилка, като резултат от изграждане на улична канализация и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа в квартала. През първото полугодие на 2022 г. Асоциацията проведе две заседания на общото си събрание, на които бяха приети решения в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и Правилника за дейността на асоциациите по ВиК.  При спазване и в съответствие с принципа на защита на обществения интерес бе оказано съдействие на общинските администрации на общините, членове на АВиК, при подготовката на проектните им предложения за кандидатстване, за отпускане на средства от бюджета на МРРБ, за подобряване състоянието на общински пътища или участъци от тях и за ВиК инфраструктура.

В рамките на отчетния период администрацията на АВиК – Враца положи всички необходими усилия за институционално въздействие спрямо ВиК оператора за спазване от негова страна на заложения в чл. 7.4. от договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите срок за отчитане и приемане на изпълнени инвестиции във ВиК инфраструктура.

Водена от високите обществени очаквания и от нормативно възложените й функции администрацията на Асоциацията ще продължи да отстоява интересите на потребителите на ВиК услуги на основата на принципите на законност, публичност, защита на обществения интерес, икономическа логика и прозрачност на вземаните решения

Отчетът за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Враца, към 30.06.2022 г. е изготвен в изпълнение на  получени Указания БЮ-3/13.07.2022 г. от Министерството на финансите.

Приходна част: приходната част се формира на основание чл. 198 в, ал. 12 от Закона за водите и чл. 19, ал. 1, т. 1 от ПОДАВК. Той е на обща стойност  42 948,58 лв., от тях 20 000 лв. са средства, осигурени от бюджета на МРРБ  и 22 948,58 лв. - от бюджета на общините – членове на Асоциацията. Към 30.06.2022 г в бюджета на АВиК не са събрани всички вноски от членовете на Асоциацията. Очаква се да бъдат внесени дължимите вноски от следните общини:  Козлодуй – 4 211,43 лв.; Мездра – 4 325,71 лв.; Оряхово – 2 285,71 лв.; Криводол – 1 868,57 лв.; Мизия – 1 502,86 лв. и Хайредин – 994,29 лв. Всички непостъпили вноски в бюджета на АВиК са на обща стойност 15 188, 57 лв.

Разходна част: Общият размер на реализираните разходи към 30.06.2022 г. са на стойност  24 723,46 лв., разпределени както следва: Разходи за трудови възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодателя са на обща стойност 22 271,25 лв. Сумата от 18 010,36 лв. от общата стойност е изплатена за възнаграждения на служителите и остатъкът от 3545,32 лв. е за задължителните осигурителни вноски от работодателя. Трудовите възнаграждения и дължимите осигуровки на служителите на асоциацията за месец декември 2021 г. са изплатени през месец януари на 2022 г. и са в размер на 3590,00 лв., а  възнагражденията, дължими за месец юни 2022 г., са на стойност 2874,58 лв., отразени са със знак минус в таблицата по-горе и са изплатени в следващия месец /юли/ на 2022 г. Разходваните средства за издръжка са на обща стойност  2 452,21 лв. и са разпределени, както следва: за материали - 1 040,00 лв., за външни услуги - 1 123,31 лв. /договори с трудова медицина, пощенски услуги, абонамент за програмни продукти и др./, за командировки - 33,40 лв., за банкови такси  255,50 лв.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Габрово

На 07.01.2022 г. се проведе извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Габрово, при следния дневен ред:

1. Съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора – „ВиК” ООД, гр. Габрово, за новия регулаторен период (2022 – 2026);

2. Съгласуване на проекти на договори за доставяне на питейна вода от „ВиК“ ООД –  Габрово на „ВиК“ АД – Ловеч и от „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново на „ВиК“ ООД – Габрово, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Взети са две решениия:

– Решение № 1/07.01.2022 г.  – не съгласува Бизнес плана на „ВиК” ООД – Габрово, за регулаторен период (2022 – 2026);

– Решение № 2/07.01.2022 г. – съгласува Проекти на договори за доставяне на питейна вода от „ВиК“ ООД – Габрово на „ВиК“ АД – Ловеч и от „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново на „ВиК“ ООД – Габрово.

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, писмо с изх. № АВК-01-89 от 22.02.2022 г., беше изискана информация от „ВиК“ ООД – Габрово, за извършване на планова проверка за отчетната 2021 г.

Резултатът от извършената планова проверка за отчетната 2021 година е:  „ВиК“ ООД – Габрово отговаря на нормативно установените критерии и изисквания, заложени в Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Резултатът от плановата проверка ще бъде включен в проекта на годишен отчет за дейността на асоциацията за 2022 г.

На 15.04.2022 г. се проведе извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово, при следния дневен ред:

- Съгласуване на Бизнес плана на „ВиК” ООД – гр. Габрово, за новия регулаторен период (2022 – 2026);

- Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2022 г. на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост.

Взети са следните решения:

– Решение № 3/15.04.2022 г. – съгласува Бизнес плана на „ВиК” ООД – Габрово, за регулаторен период (2022 – 2026);

– Решение № 4/15.04.2022 г.  – одобрява Подробна инвестиционна програма за 2022 г. на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост.

На 16.05.2022 г. се проведе редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2021 г.;

2. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2021 г.;

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2022 г.

Взети са следните решения:

– Решение № 5/16.05.2022 г. – приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2021 г.;

– Решение № 6/16.05.2022 г. – приема отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2021 г.;

– Решение № 7/16.05.2022 г. – приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2022 г.

Извършен е анализ на инвестиционния процес на „ВиК“ ООД – гр. Габрово за изминалия регулаторен период (2017 г. – 2021 г.).

Анализът на данните за извършените от „ВиК“ ООД – гр. Габрово инвестиции във ВиК активи (мрежи и съоръжения) ПДС и ПОС, на територията на област Габрово, за изминалия регулаторен период (2017 г. – 2021 г.), показва преизпълнение в размер на: 126 хил. лв. (реално изпълнените от оператора инвестиции са в размер на: 4 000 хил. лв., при предвидени задължителни минимални нива по Договор, за периода, в размер на: 3 874 хил. лв.).

Анализирайки инвестиционния процес, за 5-годишния период, по собственици на ВиК активите се установяват следните диспропорции: преизпълнение на инвестициите в полза на държавата и общини: Габрово, Дряново и Трявна, общо в размер на: 655 хил. лв. (реално изпълнените инвестиции са: 3 548 хил. лв., а задължителните минимални нива по Договор, общо за посочените субекти са: 2 893 хил. лв.), а за община Севлиево има неизпълнение на инвестиционни задължения в размер на: 529 хил. лв. (реално изпълнените инвестиции са в размер на: 452 хил. лв., а задължителните минимални нива за община Севлиево, по Договор са: 981 хил. лв.).

Анализирайки инвестиционния процес, за посочения период, по дейности (доставяне вода на потребители, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчна вода) се установяват следните отклонения от договореното: извършените инвестиции за доставяне вода на потребители надвишава предвидените минимални нива по Договор (преизпълнение в размер на: 642 хил. лв.), извършените инвестиции за отвеждане на отпадъчна вода са по-малко от предвидените минимални нива по Договор (неизпълнение в размер на: 461 хил. лв.) и извършените инвестиции за пречистване на отпадъчна вода са по-малко от предвидените минимални нива по Договор (неизпълнение в размер на: 55 хил. лв.).

Извършен е анализ на Годишен доклад за дейността на „ВиК“ ООД – гр. Габрово за 2021 г., същият се предоставя на асоциацията в изпълнение на чл. 12.4. от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

С Решение № 1 от 19.05.2022 г. на председателя на Асоциация по ВиК – Габрово бяха наложени санкции (неустойки): 1. За неизпълнение на договорен показател за качество: „Загуби на вода“ (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система) за 2021 г. – 57,37%, при регламентирано целево ниво до края на 5 година от Договора – 56,72%, „ВиК“ ООД – гр. Габрово и 2. За неизпълнение на договорен показател за качество: „Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо оперативни приходи“ за 2021 г. – 94,54%, при регламентирано целево ниво до края на 5 година от Договора –  83,00%, „ВиК“ ООД – гр. Габрово. На „ВиК“ ООД – гр. Габрово беше предоставен 14-дневен срок, за представяне на мотивирано възражение, такова беше представено от оператора в указания срок.

С Решение № 2 от 02.06.2022 г. (след като бяха разгледани, по същество, аргументите /доводите/ изложени в представеното, в срок, писмено възражение на „ВиК“ ООД – гр. Габрово) бяха отменени санкциите, наложени на „ВиК“ ООД – гр. Габрово с Решение № 1 от 19.05.2022 г. на председателя на Асоциация по ВиК – Габрово.

На 13.06.2022 г., по инициатива на областен управител на област Габрово, изпълнителят на РПИП за област Габрово ДЗЗД „АКВА ПУЛ“ представи междинен доклад за своята дейност (какви резултати са постигнати, при извършване на дейностите свързани с разработване на РПИП за област Габрово, до 10.06.2022 г.). Презентацията се извърши в заседателната зала на Областна администрация Габрово, в присъствието на областния управител на област Габрово и председател на Асоциация по ВиК – Габрово, заместник-областния управител на област Габрово, представители на: Областна администрация Габрово, Асоциация по ВиК – Габрово, община Габрово, община Дряново, община Севлиево, община Трявна и на „ВиК“ ООД – гр. Габрово.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Добрич

През периода 01.01.2022г.-30.06.2022 г. дейността на служителите на АВИК-Добрич се основаваше на съответните нормативи документи-ЗВ, ПОДАВиК  и клаузите от сключения договор с ВиК Оператора-„ВиК Добрич“ АД.

Проведено е едно Общо събрание на АВиК Добрич, като редовно заседание за приемане отчета за дейността на асоциацията за 2021 г., отчета по бюджета за 2021 г., и бюджета за 2022 г. Отново не бе приет от страна на членовете на асоциацията коригирания Бизнес плана на ВиК оператора за регулаторен период 2022-2026 г.

- Взаимодействието с кметовете на общините и общинските администрации е на добро ниво.  Предадени са съгласно Договора новоизградени общински ВиК активи от община Генерал Тошево /инвестиции публично общинска собственост/ за стопанисаване от страна на ВиК оператора.

- С община Балчик, както и с други общини и държавни органи е взаимодействано многократно по решаване на проблема със собствеността и експлоатацията на ПСОВ Албена. Друг въпрос, който бе разглеждан е във връзка със стопанисването на минерален сондаж Р-13х от страна на туристическото дружество -искане на «Албена» АД за учредяване на право на прокарване по реда на 193, ал. 4 от ЗУТ в имот с идентификатор53120.109.1/Помпена станция «Албена»/, в землището на село Оброчище, община Балчик.  Освен това с общинската администрация, както и с ВиК оператора се търси решение във връзка със стопанисването на нов водоизточник в землището на село Соколово, община Балчик.

- Работи се по множество жалби и сигнали на граждани – 29 бр. - за временно или продължително спиране на водоподаването в различни населени места в областта /община Добричка: село Ново Ботево, село Опанец, с. Владимирово, с. Попгригорово, община Крушари:-с. Загорци, община Генерал Тошево: с.Великово, с. Градини, с. Зограф, с. Пчеларово, с. Балканци и с. Житен/, с концентрация на жалбите в гр. Добрич-17 бр. Жалби, но също така и община Балчик за вилни зони- «Изгрев» и «Сборно място». Други многобройни сигнали на граждани бяха за частично нефункционираща /запушена/ канализационна мрежа и наводнени избени помещения в рамките на град Добрич /общо 6 бр./ или за невъзстановена улична или тротоарна настилка след аварийно ремонтни дейности /6 бр./

- Голяма част от тези проблеми са свързани и с ограничената финансова възможност на ВиК оператора да реагира максимално бързо за решаване на авариите/висок дял на електроенергията в общите разходи на дружеството, съответно висока цена на електроенергията, оптимизиране на персонала, намаляване дела на енергоемките ел.помпи с по-маломощни и др./

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Кърджали

- Отчет за дейността към 30.06.2022 г. в основни направления.

-	Извършени проверки на инвестиции във ВиК инфраструктура за 2021 г.;

-	Проведено редовното заседание на общото събрание на 04 май 2022 г., на което са приети отчет за дейността и отчет за изпълнение на бюджета през 2021 г., бюджет за 2022 г. и подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали за 2022 г. ;

-	Подготвено провеждане на извънредно заседание на 03 август 2022 г. за приемане на препоръчителна вноска в бюджета на асоциацията за 2023 г., както и за допълнение на подробната инвестиционна програма на оператора за 2022 г.;

-	Извършена Планова проверка на ВиК оператора по чл. 23, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им;

-	Извършена проверка на годишният доклад и финансови отчети на ВиК оператора за 2021 г., като завършването и е през месец юли. Установено е неизпълнение на 2 /два/ договорни показатели за качество и евентуално на още 2 /два/, като през следващите седмици ще бъде извършена допълнителна проверка за потвърждение. За неизпълнението на единият от показателите е начислена неустойка в размер на 1 000 /хиляда/ лева, а за другият е приложен принципа на непреодолимата сила;

-	Процедирана е преписка за предаване на управление на на нови системи и съоръжения – ПОС на община Джебел – строеж „Водоснабдяване на махали на селата Папрат и Мишевско“.

-	Разгледани са 8 бр. жалби.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Приходната част на бюджет 2022 е 59 479,99 лв. : 20 000 лв. - вноска от държавата от бюджета на МРРБ; 2 811,43 лв. – вноска  от община Ардино; 1 988,57 лв. – вноска от община Джебел; 5 325,71 лв. – вноска от община Кирково; 4 331,43 лв. – вноска от община Крумовград; 16 400 лв. – вноска от община Кърджали; 3 948,57 лв. – вноска от община Момчилград; 2 337,14 лв. – вноска от община Черноочене, включително 2 337,14 лв. - вноска по бюджет 2021 г. от община Черноочене.  Към 30.06.2022 г. по банковата сметка на АВиК е получено финансиране  в размер на 40 268,56 лв. Дължими остават вноските на общини Ардино – 2 811,43 лв. и Кърджали – 16 400 лв., общо в размер на 19 211,43 лв.

Разходите по бюджет 2022 г. са в размер на 90 377,98 лв.  Към 30.06.2022 г. са платени и осчетоводени разходи за 21 850,96 лв. за: заплати за двама служители – 13 148,95 лв; осигурителни вноски /лични и от работодател/ - 6 430,31 лв.; материали – 1 538,60 лв.; външни услуги – 555 лв.; командировки – 60 лв. и банкови такси – 118,10 лв. До края на годината не се очакват непредвидени разходи, освен обичайните оперативни, свързани с дейността.

АВиК Кърджали започна годината с 47 742 лв. по банковата си сметка, към 30 юни салдото е 66 159,60 лв. Асоциацията разполага с необходимите средства за изпълнение на възложените ѝ задължения и компетенции.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Ловеч

Съгласно чл. 12.4 от Договора, от „ВиК“ АД – гр. Ловеч с писмо до АВиК – гр. Ловеч са предоставени материалите относно Доклад за дейността на ВиК оператора за 2021 г.

В отговор на писмо с вх. № АВиК-РД-03-36/20.05.2022 г. от КЕВР е проследено общественото обсъждане на Бизнес план и цени на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2022-2026 г. на „ВиК“ АД, гр. Ловеч – чрез предаването „на живо“ от интернет страницата на КЕВР.

Изготвено е и е внесено в КЕВР писмо във връзка с общественото обсъждане на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ АД – гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

- Заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч

По инициатива на Председателя на Асоциацията по ВиК – гр. Ловеч е свикано редовно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК – гр. Ловеч с покана до общините и общинските съвети и с писмо до МРРБ и МОСВ за получаване на мандат за представяне позицията на държавата от председателя на асоциацията. Предложеният дневен ред: приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч и писмена обосновка към него; приемане на проект на бюджет за 2022 г. на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч и писмена обосновка към него; проект на актуализиран Бизнес план на „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2022-2026 г.

Редовното присъствено заседание на Общото събрание на АВиК – гр. Ловеч е проведено на 18.04.2022 г. при необходимия кворум. По дневния ред е взето решение относно приемане на бюджета за 2022 г. на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч. За отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч и за актуализирания Бизнес план на „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2022-2026 г. решения не са взети поради липса на необходимото мнозинство от гласовете на присъстващите членове на асоциацията. Всички материали от проведеното заседание са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Ловеч в раздел „Асоциация по ВиК“.

С нова покана до общините – членове на асоциацията и с писмо за получаване на мандат от МРРБ и МОСВ, по инициатива на Председателя на АВиК – гр. Ловеч е насрочено ново извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК – гр. Ловеч за 15.08.2022 г. В дневния ред е предложено: Приемане на отчет за дейността през 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч; Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч; Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“АД – гр. Ловеч за 2023 г., съгл. чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на 23 000 (двадесет и три  хиляди) лева.

Всички материали за предстоящото заседание са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Ловеч в раздел „Асоциация по ВиК“.

- Жалби

През първата половина на 2022 г. не са постъпвали жалби, които да бъдат заведени в Регистър на клиентските жалби.

- Приемане на инвестиции, извършени от „ВиК“ АД – гр. Ловеч в активи публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС)

Изготвен е констативен протокол от междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областен управител на област Ловеч, за приемане на инвестиции в активи публична държавна собственост за 2021 г. Изготвен е приемо-предавателен протокол за извършени инвестиции в активи публична държавна собственост от оператора съгласно Договора с АВиК – гр. Ловеч за 2021 г. При условията на чл. 4.4. и чл. 4.5. от Договора е допълнено и актуализирано Приложение I на Договора с новопридобитите активи ПДС и предадено на оператора чрез Асоциацията по ВиК.

Извършените инвестиции от „ВиК“ АД – гр. Ловеч в активи ПОС през 2021 г. са предадени на съответните собственици – общини, за което са изготвени и подписани приемо-предавателни протоколи и са издадени необходимите счетоводни документи в края на 2021 г. С новопридобитите активи е допълнено и актуализирано Приложение I на Договора за всяка община и предадено на оператора чрез АВиК – гр. Ловеч.

Извършените инвестиции от оператора през 2021 г. са разпределени, както следва:

в ДА ПДС – на стойност 152 850,48 лв.;

в ДА ПОС – на стойност 329 721,12 лв.

- Процедура по отразяване на новоидентифицирани/новоизградени активи, съгласно чл. 4.4.(г) от Договора, като допълнение на Приложение I на Договора

В АВиК – гр. Ловеч е постъпила документация от Община Ловеч, Община Тетевен и Община Ябланица по процедура за отразяване и предаване на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени от общините активи публична общинска собственост. Изготвени са съответните уведомителни писма от АВиК до оператора. За два от обектите са установени от „ВиК“ АД – гр. Ловеч несъответствия при допълване на Приложение I от Договора с предоставените новоизградени активи, за което от АВиК – гр. Ловеч са запознати съответните общини.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Монтана

Към 30.06.2022 г. са проведени две заседания, както следва:

- На 31.03.2022 г. е проведено извънредно присъствено заседание, на което е взето следното решение: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана съгласува предложения от ВиК оператора преработен проект на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.;

- На 31.05.2022 г. е проведено редовно присъствено заседание, на което са приети следните решения:

- Общото събрание приема отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2021 г.;

- Общото събрание приема отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2021 г.;

- Общото събрание приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2022 г.;

- Общото събрание одобрява проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2022 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора  „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

- Извършени проверки по жалби и сигнали от потребители.

През отчетният период дейността на Асоциацията, свързана с проверки по жалби и сигнали от потребители, се характеризира, както следва:

- През месец януари 2022 г. е извършена проверка с участието на гл. в местността Долни Бахчи, град Лом във връзка с образувало се блато в частен имот;

- През месец май 2022 г. е извършена проверка от гл. секретар в с. Крива бара, община Брусарци по сигнал от кмета на населеното място, свързан с често нарушаване на  водоснабдяването. Констатирани са неотстранени аварии по водопреносната мрежа, извършено е заснемане на съоръженията в помпената станция и СОЗ, след което са дадени препоръки към обслужващия ВиК оператор. По покана на кмета на с. Крива бара, председателят на Асоциацията инж. Ванина Вецина взема участие в среща с жителите на селото. На срещата са постъпили писмени и устни данни за некачествено изпълнение от фирма изпълнител на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод гр. Брусарци, и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 1-ви етап, и хидрофорна станция с. Крива бара, община Брусарци“ и „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара 2-ри етап и с. Буковец, община Брусарци“ през 2015 г., финансиран по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, чийто бенефициент е община Брусарци. В тази връзка  инж. Вецина е предоставила данни и запис от срещата на Административния ръководител на Специализирана прокуратура към разследване по ДП № 108/2018  г. по описа на СО при СП;

- През месец юни 2022 г. е извършена проверка от председателят на АВиК и гл. секретар в с. Кобиляк, община Бойчиновци по сигнал, свързан с качеството на питейната вода и нарушена пътна настилка след отстранени аварии по водопреносната мрежа. Установено е, че по три улици в селото, едната от които е главен път, има множество участъци с нарушена асфалтова настилка, която не е възстановена след отстранените ВиК аварии по етернитовата мрежа.

Във връзка с установено завишено съдържание на арсен във водите на дренаж „КИ Кобиляк“ (средно 20 µg/l, при допустима норма максимум 10 µg/l по Наредба № 9 за качествата на питейните води) през 2017 г. е нарушено водоснабдяването на селата Кобиляк, Громшин и Бели брег, община Бойчиновци и от тогава засегнатите населени места се водоснабдяват с водоноски от обслужващия ВиК оператор.

В края на 2018 и началото на 2019 година от страна на ВиК оператора е извършено проучване и е изпълнен сондаж с дълбочина 70 м. в близост до съществуващата Помпена станция „Кобиляк“. Направено е пробно водочерпене, при което е установен оптимален дебит между 8 и 10 л/сек. Документите за сондажа са предадена на община Бойчиновици, а извършените разходи по него са приети като инвестиция от ВиК оператора за 2020 г., съгл. Решение №127 от Протокол №23/23.12.2020 г. на общински съвет Бойчиновци. За инвестицията е издадена и данъчна фактура №0000501551 от 12.01.2021 г. на стойност 22 370.00 без ДДС. В качеството си на собственик на терена община Бойчиновци ще изготви проект за водовземане, съгласно изискванията за категорията на такъв обект и да го представи на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за одобрение. След одобрение от БДДР се очаква този проект да се изпълни, да се въведе сондажа в експлоатация и да се издаде разрешително за водоползване.

- Инвестиции - процесите по контрол на извършените инвестиции от ВиК оператора са с непрекъснат характер през цялата година. Сформирана е постоянно действаща комисия, с участието на представители на членовете на АВиК, ВиК оператора и гл. секретар на Асоциацията, които при данни за наличие на извършена инвестиция от „ВиК“ ООД, гр. Монтана своевременно отразяват информацията документално и извършват оглед на място.

- Стъпки към консолидация с община Берковица.

По инициатива на инж. Ванина Вецина, са  проведени четири дискусии през месец март 2022 г. В тях вземат участие кмета на община Берковица, членове от ОбС – Берковица и членовете на Асоциацията. Обсъдена е темата за необходимостта от предприемане на стъпки по присъединяване на община Берковица към АВиК. Представени са множеството аргументи от членовете на АВиК за предимствата от консолидацията, но без резултат. Изразен е категоричен отказ за консолидация от община Берковица.

В деловодството на Асоциацията е депозирана подписана декларация от кмета на община Берковица и ОбС – Берковица „против предвижданите промени в проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията за подхода на управление на ВиК системите и против присъединяването на община Берковица към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана“.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Пазарджик

През отчетния период дейността на Асоциацията по ВиК се ръководи от Областния управител на област Пазарджик в качеството му на Председател. Председателят е подпомаган от служители на Областна администрация Пазарджик наети по граждански договор. Асоциацията няма назначени служители по Кодекс на труда.

В посочения период са проведени едно редовно и две извънредни заседания на АВиК Пазарджик. Взети са 6 бр. решения.

Обработени са над 100 документа към 42 преписки, издадени са 2 заповеди.

Подписано е допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите от 2017 г, с което се регламентира присъединяването на община Белово към обособената територия на оператора.

От 01 юни 2022 г. община Белово се обслужва от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.

Приети са инвестициите на оператора за 2021 г.

Приета е инвестиционната програма на оператора за 2022 г.

Приети и са разгледани предоставените от оператора доклади по чл. 12.4 от Договора.

Извършена е проверка на оператора по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Резултатите от проверката са оформени в протокол.

Съгласуван е коригиран БП 2022-2027 на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, като същият не е одобрен от КЕВР. Към момента операторът работи по нов БП 2022-2027 с включена територията на община Белово в него.

Изискана е информация от общините членове на АВиК Пазарджик за налични проекти за изграждане, доизграждане или реконструкция на публична ВиК инфраструктура за територията на общината.

Съгласувани са три общински проекта кандидатстващи пред ПУДООС.

Разгледани са четири жалби на граждани.

Проведени са над 5 срещи с оператора, като основната комуникация е по телефон и електронна поща.

Осъществена е една среща от разстояние с експерти на МРРБ, взето е участие в две обучения.

По образуваното през 2019 г. пред Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ изпълнителното дело срещу община Септември са предприети действия по принудително събиране на дължимите от община Септември вноски към бюджета на АВиК. В периода на отчета след внасяне на част от дължимата сума и след направено разпределние между НАП и АВиК, в бюджета на АВиК е постъпила сума в размер на 572 лв.

По предложение на кмета на общината и с решение на Общински съвет от м. април, община Стрелча препотвърждава отказа си за включване в Асоциацията по ВиК, не участва в заседанията на Общото събрание на АВиК Пазарджики не вняся задълженията си към бюджета.

Община Панагюрище в лицето на кмета на общината и председателя на Общински съвет с писмо от месец юни потвърждават отказа си за включване в Асоциацията по ВиК, не участва в заседанията на Общото събрание на АВиК Пазарджики не вняся задълженията си към бюджета.

Финансирането на текущата дейност за 2022 г. е в размер на 67 477 лв., формирано от вноска на държавата 8 000 лв., на общините 14 857 лв. и вземания от общините от предходни години 44 620 лв.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.:

Приходи в размер на 19 572 лв. - 8 000 лв. вноска на държавата, 11 000 лв. от Община Пазарджик и 572 лв. от Община Септември.

Разходи в размер на 19 062 лв. по видове както следва: за възнаграждения и осигурителни вноски – 18 823 лв.; за ел. подпис – 101 лв.; за командировки – 20 лв.; за банкови такси – 118 лв.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Перник

- До 30.06.2022 г. е свикано и проведено едно редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Перник на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник;

- Съгласуван от Общото събрание на АвиК Перник е Бизнес план за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр.Перник, като ВиК оператор за регулаторния период 2022-2026 година, на основание чл. 198в, ал 4, т. 5 от Закона за водите, но  към днешна дата все още не е одобрен от КЕВР;

- Изготвен и представен на членовете на АВиК е Проект на Бюджет за 2023г.на АВиК в срока посочен в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК /ПОДАВиК/;

- До 30.06.2022 г.  по инициатива на Областния управител и Председател на АВиК-Перник са провеждани  работни срещи с ВиК Оператора по различни въпрси и теми свързани с дейността му, както в сградата на Областна администрация перник, така и в сградата на ВиК Оператора;

- Финализиран е процеса по присъединяване на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД гр.София към ВиК дружеството „ВиК“ ООД Перник;

- До 30.06.2022 г. по жалби и сигнали на граждани, препрещани с писма от МРРБ и указание за извършване на проверка на място, от страна на ВиК експерта и Главния секретар на АВиК Перник бяха извършени и съставени констативни протоколи от проверки на място по 7 преписки.

АВиК Перник не разполага със служебен автомобил, което затрудняваше в известна сетепен своевременното извършване на проверките на място по сигналите на жалбоподателите. Ползването на служебен автомобил, собственост на Областна администрация Перник не всеки път беше възможно, затова проверките се извършваха с личния автомобил на Главния секретар на АВиК, за което му беше изплащано от бюджета на Асоциацията само изразходваното гориво.

Съгласно чл.28 (1) от  ПОДАВиК, АВиК няма право да придобива движими или недвижими вещи,които не са пряко свързани с осъществяване на дейността й. В тази връзка, следва да се предприеме промяна в Правилника, и АВиК да има право да закупи служебен автомобил за осъществяване на тези проверки на място, тъй като указанията на МРРБ за извършване на тези проверки станаха вече приложима практика. Личното недвижимо имущество на служителите в АВиК не би следвало да служи за осъществяване/изпълнение на служебни ангажименти/задължения.Тъй като погиването на собствеността,а именно технически повреди и амортизация са за сметка на собственика на веща/автомобила, а не за сметка на Асоциацията.

Като за някои жалби са извършвани по няколко проверки с цел отстраняване на проблема.

А за редица проблеми все още няма намерено решение от страна на ВиК Оператора, съответната община/публичен собственик и компетентни инситуции като МРРБ и МОСВ. А именно:

- Честите аварии в града и др. населени места, най-вече селата;

- Липсата на финансов ресурс за подмяна на вече амартизирани водопроводи и канализация по малките населени места е голям проблем, от където са именно и множеството жалби за некачествени ВиК услуги;

- Недостатъчното екипи които работят по авариите и ВиК техниката която също е недостатъчна, остаряла и амортизирана;

-  Незаконните абонати и реалната несъбираемост, както и кражбите на водни количества чрез незаконни отклонения;

- Срещу община Перник до 30.06.2022г. бяха заведени няколко съдебни дела за търсене на имуществена отговорност/парично обезщетение за причинени вреди по автомобили от неукрепени капаци на различни по вид шахти. В едно от съдебните дела, дори АВиК Перник беше привлечена като трето лице помагач, от страна на община Перник. А в останалите дела се търсеще документална информация за Списък с активи ПОС и ПДС и договор между АВиК и ВиК Оператор;

- До 30.06.2022г.служителите на Асоциация по ВиК-Перник участваха в два дискусионни форума – един организиран от БАВ и един по покана на БАН и областните управители на Шумен, Велико Търново, Русе, Габрово, Силистра, Разград и Варна, демонстрация на ВиК практики, он-лайн уебинар;

- На 07.07.2022г. беше официалната церемония  „Първа копка“ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД Перник по ОПОС 2014-2020;

- На 25.05.2022г.след предварително уведомление, беше извършена планова проверка на „ВиК“ООД Перник, съгл.чл.23 от Наредбата за изискванията и критериите на ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Доклада е изпартен до КЕВР, МРРБ,МОСВ и ВиК Перник;

- До 30.06.2022г.в Асоциация по ВиК – Перник са получени и обработени 24  броя жалби с различни проблеми във ВиК системите и съоръженията на обособената територия – обслужвана от оператора „ВиК“ ООД – Перник. Жалбите са подавани в писмена форма (8), предимно по и-мейл (12), по телефона (4)  от физически лица (15) и юридически лица (9), които са свързани с:

- Отчетът за изпълнение на Бюджет към полугодието на 2022г. е изпълнен в съответствие с планирания такъв за отчетния период и са реализирани икономии по всички пера.

Общият размер на приходите към 30.06.2022 г. е на стойност от 56 377.14 лв., всички членове на АВиК – Перник са внесли своите вноски за календарната година, с изключение на Община Земен на стойност от 765.71 лв.

Към 30.06.2022 година са извършени текущи разходи на стойност от 25 110.57 лв.Общо разходи за персонал – 22 772.36 лв. Общо направените разходи за издръжка са равни на 2 338.21 лв.

В издръжката на АВиК за 2022 г. се включват разходи за материали на стойност от 138.90 лв., разходи за външни услуги – 1 521.79 лв., разходи за командировки, необходими за обученията на служителите на АВиК - Перник – 303.34 лв., разходи за застраховка – 84.18 лв. и други разходи некласифицирани другаде– 290.00 лв.

След извършване на всички разходи за първо полугодие на 2022 г., наличните средства в разплащателната сметка на Асоциацията към 30.06.2022 година са 63 065.63 лв. и наличните средства в Касата са 5,84 лв.

С Докладна записка от 11.07.2022г. съм уведомен от титуляра на длъжност „Финансов експерт“ в АВиК – Перник, че по време на отпуск по майчинство и заместването ѝ, за периода от 14.10.2020 г. до 20.06.2022 г., са установени следните нередности  и пропуски:

•	След проверка на наличните първични счетоводни документи за Разходни касови ордери и Банкови извлечения, са установени липсите на фактури за извършвани разходи.

•	Не е подадена Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд с краен срок 03 май 2022г.(за което подлежим на глоба).

•	След изготвяне на Отчета за изпълнение на Бюджет за първо полугодие на 2022 г. е установено, че моментното състояние на счетоводния софтуер  -  AJUR не отговаря на действително извършените разходи. Съществува разминаване в суми по пера, които все още се проверяват обстойно.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Пещера

През отчетния период дейността на Асоциацията по ВиК се ръководи от Областния управител на област Пазарджик в качеството му на Председател. Председателят е подпомаган от служители на Областна администрация Пазарджик наети по граждански договор. Асоциацията няма назначени служители по Кодекс на труда.

Асоциацията няма подписан Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите по реда на Закона за водите с „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. В посочения период е проведено едно редовно заседание на АВиК Пещера. Взети са 3 бр. решения. Обработени са 5 преписки, издадена е 1 заповед. Извършена е проверка на оператора по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Резултатите от проверката са оформени в протокол. Съгласуван е един общински проект кандидатстващ пред МРРБ за финансиране. Проведена е 1 среща с оператора, като основната комуникация е по телефон и електронна поща.

Финансирането на текущата дейност за 2022 г. е в размер на 3 874 лв., формирано от вноска на държавата 1 937 лв., на община Пещера 1 937 лв.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.:

Приходи в размер на 1937 лв. - вноска на държавата.

Разходи в размер на 3 875 лв. по видове както следва: за възнаграждения и осигурителни вноски – 3 692 лв.; за ел. подпис – 101 лв.; за банкови такси – 82 лв.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Плевен

През отчетния период Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен е провела едно редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен, съгласно чл.9, ал.1 и ал.2 от ПОДАВиК.

На редовното заседание, проведено на 19 април 2022г. бяха взети единодушно с 88,13% от всички присъстващи членове с право на глас следните решения:

- приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2021г.

- приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2021г.

- приема Бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2022 г.

- одобрява “Подробна инвенстиционна програма за 2022 г.“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.

На същото  заседание  представителите на членовете на Асоциацията при кворум от 85,64% приеха  решение  за съгласуване на  Бизнес план на „ВиК“ ЕООД Плевен за регулаторен период  2022- 2026 година  на основание чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК  системите  и  съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

През отчетния период не са проведени работни срещи между Асоциация по ВиК – Плевен и ВиК ЕООД гр. Плевен, поради  непостъпили  уведомления за възникнали проблеми, свързани с управлението на ВиК активите, както от членовете на Асоциацията, така и от страна на оператора, които да бъдат включени в дневния ред и да налагат провеждане на  регулярната среща през периода. Между служители на Асоциацията по ВиК Плевен и служители на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен се осъществява непрекъсната комуникация за обсъждане на текущите въпроси и за своевременно решаване на възникналите проблеми.

- Финансова  информация:

В Асоциация по ВиК – гр. Плевен, след проведени конкурси  има назначени двама служители -  ВиК експерт и  финансов експерт на трудово правоотношение.  Задълженията на експертите са на базата задълженията и отговорностите, разписани в Закона за водите, Правилника за дейността на асоциациите и длъжностните им характеристики.

За периода няма  сключени  граждански договори  за предоставяне на   услуги и  не са проведени конкурси за заемане на свободните длъжности  в Асоциация по ВиК – Плевен.

Изплатените средства в размер на  19 366,03 лева са за възнаграждения на персонала,  като са начислени и платени осигурителни вноски в размер на  3722,24 лева. Разходите за издръжка са в размер на 4100,80 лева, като включват вода, ел. Енергия, топлоенергия, месечни такси за телефон, интернет, охрана,  банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК – гр. Плевен, подновяване на лиценз за електронен подпис, за абонаментно програмно осигуряване за счетоводен продукт „АЖУР“, за програмен продукт за РЗ „Омега Тим“ и др.

- През отчетния период служителите на Асоциация по ВиК – Плевен извършиха следните дейности:

- Експертите на АВиК участват  в междуведомствени комисии по фактическото
установяване на активи, в които са извършени инвестиции от ВиК Оператора за
съответния период.

- Постоянните комисии бяха назначени в съответствие с указанията на МРРБ за равномерно разпределение на заетостта през цялата година и осигуряване на възможност за задълбочени проверки. През периода ВиК операторът писмено уведомяваше собственика на публични ВиК активи и асоциацията по ВиК за започване на изпълнение на  конкретен инвестиционен обект. ВиК системите и съоръженията продължават да се изграждат, реконструират или модернизират от ВиК оператора без техническа документация, съгласно Закона за устройство на територията. При посещение на място на строителна площадка на инвестиционен обект на ВиК оператора, членовете на комисията могат само да установят визуално изпълнение на СМР. Липсата на техническа документация, съгласно ЗУТ до момента не е основание за отказ на приемане на инвестицията от съответната комисия. След приключване на инвестиционен обект ВиК операторът не определя непосредствено през следващия месец направените разходи и стойността на инвестицията, което отново води до приемане на инвестиционни обекти през последните два месеца на годината. Комисиите приемаха инвестиционните обекти въз основа на визуален оглед на място, представена количествено-стойностна сметка, ситуация и монтажен план за линейни ВиК обекти, фактури за доставка на основни материали и съоръжения, гаранционни карти и сертификати за произход, протоколи за изпълнени и приети СМР от външни подизпълнители (за възстановяване на улични настилки).

3.  Служителите на Асоциацията поддържаха  контакти с кметовете или други представители на общините в обособената територия по въпроси, които касаят  водоснабдителната и канализационна мрежа по уточняване собствеността на активите и тяхното правилно включване в Приложение 1 на Договора, сключен между Асоциацията и „ВиК“ ЕООД Плевен, а така също и по други възникнали в процеса на съвместната работа проблеми.

- Процедури по предаване на новоизградени ВиК активи, съгласно чл. 4.4 от Договорa

Към 30.06.2022г. Асоциацията по ВиК – Плевен приключи една  процедура по предаване на  новоизградени активи на ВиК оператора за поддържане, стопанисване и експлоатация.

На 28.06.2022г. бе подписано Допълнително споразумение (анекс) №6 към Договора, чрез което АВиК предоставя на ВиК оператора правото да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК активи, публична общинска собственост, придобити от Община Долна Митрополия вследствие изграждане на обекти от I етап и  IА етап на „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор“, част от проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополрия“, финансиран от ОП „Околна среда“.

В подписаните допълнителни споразумения към Договора се изясняват отговорностите и задълженията на ВиК оператора и собственика в случаите на отстраняване на аварии и възникнали дефекти на публичните ВиК активи в гаранционните срокове, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В процеса на предаване на активите Асоциацията по ВиК – Плевен е оказала съдействие на общинските администрации при изготвяне на описите на новоизградените ВиК активи, съгласно забележките на ВиК оператора по отношение на подредбата, подробността на разбиване на мрежата на отделни участъци, включване на информация за брой на СВО/СКО.

Към момента все още не е приключила процедурата по предаване на ВиК активите, придобити от Община Плевен чрез изпълнението на проект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен, община Плевен (етап I)“. Основният проблем е, че след въвеждане на обекта в експлоатация, същият не е предаден своевременно на ВиК оператора за експлоатация, т.е. в срок от 30 дни, съгласно Договора. Община Плевен в качеството си на възложител е в процедура по сключените договори за проектиране, строителство и надзор на обекта за изясняване на отговорностите на лицата, участвали в строителния процес и задълженията им за отстраняване на възникнали дефекти в гаранционните срокове.

След привеждане на помпената станция в нормално експлоатационно състояние, изградените ВиК активи по проекта ще бъдат предадени за експлоатация на ВиК оператора.

Асоциацията по ВиК – Плевен има затруднения по прилагане на  Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, тъй като в нея  не са посочени действия на компетентния орган по чл.22 при установяване на нарушения и неизпълнения на някои от разпоредбите от страна на ВиК оператора. Към момента не са издадени указания на министърът на регионалното развитие и благоустройство по прилагане на наредбата съгласно §6 от Преходни и заключителни разпоредби от същия нормативен документ.

През отчетния период  поставените задачи и указания бяха изпълнени, съгласно действащите нормативни документи, като беше проявено отговорно отношение към решаване на възникващите проблеми в процеса на работата. Както от страна на Асоциацията по ВиК – Плевен, така и от страна на ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен бяха направени необходимите усилия за реализиране целите на реформата във водния сектор в страната и осигуряване на по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите в обособената територия на област Плевен.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Пловдив

Основната функция, възложена със Закона за водите на Асоциациите по ВиК, е управление на ВиК системите в границите на обособената територия чрез сключване на договор от името и за сметка на собственика с ВиК оператор за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услуга и поддържане на ВиК системите, както и контролиране изпълнението по договора.

Целта е постигане на съответствие със законодателството на ЕС в областта опазване на околната среда и водите и подобряване на условията на живот на населението чрез повишаване на качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги, подновяване, разширение и подобрение на съществуващите водоснабдителни и канализационни системи.

В изпълнение на тези цели, в периода 01 януари – 30 юни 2022 г., Асоциацията по ВиК – Пловдив е извършила следното:

- Общото събрание е приело решение за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ Водоснабдяване и Канализация„ ЕООД - Пловдив за периода 2022-2026 г. като съответстващ на Регионалния генерален план;

- Осъществен е контрол по изпълнение на предвидените минимални нива на инвестициите за 2021 г. от ВиК оператора; Изискана е и е представена отчетност за общото изпълнение на инвестиционните програми за периода 2016-2021 г. В съответствие на състоянието и нуждите на ВиК системите са предвидени корекции в подробната инвестиционна програма за 2022 г., предстои съгласуването и от Общото събрание;

- Чрез проведени срещи между Асоциацията по ВиК – Пловдив, общини в област Пловдив, „ВиК“ ЕООД - Пловдив и представители на инициативни комитети от различни населени места са договорени допълнителни ангажименти на ВиК Оператора, извън инвестиционната програма, с които да се подобрят качеството на предоставяните услуги, в това число качеството на питейната вода, намаляване на загубите, минимизиране на режимното водоподаване към населени места със сезонен недостиг на питейна вода;

- На „ВиК“ ЕООД – Пловдив са предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация активи - публична общинска собственост на Община Пловдив;

- Издадени са 3 становища за съответствие на проекти с предвижданията на Регионалния генералния план и/или на РПИП за ВиК за обособената територия на Асоциация по ВиК – Пловдив във връзка с кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда на общини от област Пловдив;

- Извършен е обстоен преглед, съставени са протоколи за бракуване на дълготрайни материални активи - публична държавна и публична общинска собственост, предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК Оператора;

- Извършени са 14 проверки по жалби и сигнали на граждани, обхващащи спазването от страна на „ВиК“ ЕООД - Пловдив на разпоредбите на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

- Извършена е планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив с цел съблюдаване спазването и изпълнението на изискванията по глава втора от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им за 2021 година и е изготвен доклад;

Основният проблем, с който се сблъсква АВиК-Пловдив, е невъзможността за покриване на разходите през първото тримесечие на годината, а понякога и за по-дълъг период от време, тъй като средствата, необходими за дейността на Асоциацията, се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от бюджетите на съответните общини, както и обстоятелството, че реалното постъпление на дължимите вноски става едва през второто тримесечие на календарната година, а тези на съответните общини на още по-късен етап, а при някои и не в съответната календарна година.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Русе

Дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе /Асоциацията/ през по-голяма част от полугодието на 2022 година се характеризира с работа по приемане на извършените през 2021 год. инвестиции от ВиК оператора за близо 4 млн. лева, списъците за които се предоставиха на Асоциацията на 04.03.2022 год.. От междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Председателя на Асоциацията са проверени и протоколирани инвестиционните обекти публична държавна собственост и тези публична общинска собственост на шест общини, от осем /непроверени са все още обекти в общини Русе и Иваново/. За проверените обекти остават да влязат в сила решенията на Общинските съвети за приетите инвестиции за 2021 год., двустранно да се подпишат приемо-предавателните протоколи и се предоставят с уведомления публичните активи, на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация.

С решения на проведеното на 06.04.2022 г. редовно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията са съгласувани и приети - Коригиран Бизнес план за регулаторен период 2022-2026 г. на „ВиК“ ООД – Русе, Годишния Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за  2021 год., Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 год. и Бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2022 год..

Служителите от Асоциацията през полугодието работиха, дадоха становища и отговориха на 7 /седем/ предоставени жалби от граждани.

Във връзка със сигнал, подаден на тел. 112, за свличане на земна маса и скъсан водопровод на територията на гр. Ветово, на основание заповед на Областния управител на област Русе за назначаване на междуведомствена комисия, в т.ч. и ВиК експерта на Асоциацията, се извърши проверка. С протокол от 04.01.2022 г. комисията е дала указания за неотложното извършване на действия от различни институции в т.ч. „ВиК“ ООД - Русе, община Ветово, РСПБЗН и РПУ Ветово, Електроразпределение Север АД и Областна администрация Русе.

На основание заповед на Областния управител на област Русе за назначаване на междуведомствена комисия, във връзка с обявения от „ВиК“ ООД – Русе за непригоден и изведен от експлоатация Напорен резервоар от две камери по 5500 м3 от водоснабдителната система „ПС - Първи подем, Сливо поле – Русе“, се извърши оглед на съоръжението, публична държавна собственост. Установено е, че при дълготрайно авариране на довеждащия водопровод от гр. Сливо поле към гр. Русе или спиране на електрическото захранване на Помпените станции от 1-ви Подем, над 2/3 от населението на гр. Русе ще остане без възможност за осигуряване с питейна вода. Работи се по определяне реда за финансиране на отстраняване последиците от авариралото съоръжение.

Във връзка с критичното състояние на водопроводната мрежа на с. Брестовица, община Борово и зачестилите аварийни ситуации, с все по дълготрайни спирания на водоподаването, което се осъществява от единствен водоизточник, тип дренаж, с писмо до кмета на община Борово, с копие до Председателя на Асоциацията, „ВиК“ ООД - Русе обявява необходимостта от спешна подмяна на водопроводната мрежа в населеното място. Посочено е още, че в инвестиционната програма на „ВиК“ ООД – Русе и в одобрения от КЕВР Бизнес план за регулационен период 2022-2026 г. не са предвидени средства за такава мащабна инвестиция, като се предлага община Борово да кандидатства пред предприятието за управление дейностите за опазване на околната среда /ПУДОС/ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“. С писмо до община Борово, гл. секретар на Асоциацията обръща внимание и на това, че въпреки малобройната численост от 200 човека на с. Брестовица, в населеното място се помещават центрове за настаняване със среда близка до семейната по четири вида социални услуги, които са единствените в района. Със сигнално писмо № 04-09-27/04.07.2022 г. кмета на община Борово, моли МРРБ и Председателя на Асоциацията за спешни мерки по възникналата аварийна ситуация, с приоритетно финансиране на проектни проучвания и подмяна на водопроводната мрежа на с. Брестовица, община Борово. Беше извършен експертен оглед на водоизточника, с цел възможност за сондиране и осигуряване на нов водоизточник.

С писмо от 20.01.2022 г. на гл. секретар на Асоциацията, изпратено до МРРБ, МОСВ и Българския ВиК Холдинг ЕАД, е изразено експертното становище на служителите от Асоциацията за дейността на Асоциациите по ВиК и тяхното място при осъществяване на реформите във ВиК сектора. В рамките на 10 страници са посочени десет допуснати неточности и грешки в различни етапи от работата по реформата във водния сектор, от различните участващи в процеса по управление, планиране, изграждане и стопанисване на ВиК системите.

За постигане на окончателни решения по недовършени основно три съвместни дейности между Областна администрация Русе и Областна администрация Разград, съответно Асоциацията по ВиК - Русе и Асоциацията по ВиК - Разград е изпратено от гл. секретар на Асоциацията писмо до МРРБ, МОСВ, Областния управител на област Разград и кметовете на общини от област Русе. В изложението на писмото, в размер от 15 страници, подробно, по дати и номера на документи, е описано всяко действие, извършено от Асоциацията по ВиК - Русе и останалите институции, през изминалите шест години от Договора с ВиК оператора, но без окончателно постигнати резултати за разрешаване на проблемите.

По повод растящите цени на електроенергията и цените на всички услуги пряко свързани с нея, писмено гл. секретар на Асоциацията направи предложение до общините на обслужваната територия и до ВиК оператора, да се извърши проучване за въвеждане на алтернативни източници на електроенергия, чрез соларно захранване на помпените станции и осигуряване финансирането на инвестициите. Предложението е предоставено и на МРРБ и МОСВ, както и на Българския ВиК Холдинг ЕАД.

Изпратено е до МРРБ писмо с информация за затрудненото финансово състояние на Асоциацията и конкретни предложения за справяне до забавеното приемане на бюджета на Асоциацията, в следствие на забавеното приемане на Държавния бюджет за 2022 г. на страната.

При утвърдени планирани приходи 35% от ДБ и 65% от общинските бюджети са отчетени получени в срок 100% - 57 142,86 лева, и с налично начално салдо 12 101,26 лева. От утвърдените планови разходи общо за 60 760 лева са отчетени фактически към 30.06.2022 г. разходи за 29 594,15 лева, в т.ч. за персонал 27 487.62 лева при план от 55 100 лева и за издръжка в размер на 2 106.53 лева, при план за 5 660 лева.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Силистра

През отчетния период бяха проведени: едно редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията относно приемане отчет на бюджет и отчет за дейността  на Асоциацията за 2021г. и едно извънредно заседание относно не приемане на коригиран бизнес план на оператора ВиК ООД гр. Силистра за периода 2022-2026г.

През същия период беше приета подробната инвестиционна програма за 2022г.  на оператора ВиК ООД гр. Силистра, както и беше предадена изградената канализационна и водопроводна мрежа и реконструирана такава в гр. Силистра от Община Силистра на ВиК оператора за стопанисване и експлоатация, съгласно изискванията на Договора за стопанисване, експлоатация и поддържане на ВиК системи и съоръжения.

Придвижени бяха жалби от физически лица, относно неизпълнение на поетите ангажименти от ВиК дружеството свързани с ВиК мрежите в населените места.

За периода 01.01.-30.06.2022г. общия размер на приведените вноските от членовете на Асоциацията са 51428,00 лв. Към 30.06.22г. две общини не са привели дължимите вноски за 2022г. в общ р-р на  5720,00лв.

Общи размер на извършените разходи за горепосочения период е 33047,00лв., разпределени както следва:

- Текущи разходи – ф. РЗ  в общ р-р 30672,00лв. /РЗ на служителите-25702,00лв. и осигуровки – 4970,00лв./

- Текуща издръжка – общо 2375,00лв. от които: за материали - ел.енергия и вода-962,00лв., за външни услуги – под.на ПП, тел.р-ри – 1201,00лв., р-ди за данъци – 65,00лв. и други финансови р-ди  - 147,00 лв.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Сливен

В периода 01.01.- 30.06.2022г. бяха проведени две заседания на общото събрание на Асоциацията /ОС/: едно извънредно и едно редовно.

На 31.01.2022г., от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация - Сливен се проведе извънредно присъствено заседание на ОС. В хода му ОС прие решения за съгласуване на договори за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителни системи, използвани за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии.

На 29.04.2022г., от 10.30 часа, се проведе присъствено редовно годишно заседание на ОС. ОС прие бюджет на Асоциацията за 2022 г., отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г., годишния отчет за дейността на Асоциацията и одобри Подробна инвестиционна програма за 2022 г. на ВиК оператора.

- Дейност на Председателя на Асоциацията.

- В отчетния период на Асоциацията бяха предадени за управление следните новоизградени ВиК активи:

- на 10.02.2022 г. община Сливен предаде обект „Временен уличен водопровод в м. Андреева чешма и водопроводни отклонения за имоти в кв. кв. 58, 59, 60, 61, 71, 72 в м. Орта синур, СО Изгрев, землище на гр. Сливен“, представляващ публична общинска собственост;

- на 17.05.2022 г. община Твърдица предаде обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Сборище, община Твърдица“, представляващ публична общинска собственост.

Асоциацията предприе действия по реда на чл. 4.4., буква „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с оглед предоставянето на активите на ВиК оператора.

- С Решение № АВиКз- 002/ 02.03.2022г. Председателят възложи на работна група да извърши планова проверка за спазване на изискванията по глава втора от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. В изпълнение на възложената задача работната група извърши проверка по документи, за което бе съставен констативен протокол от 28.03.2022г.

- Със Заповед № АВиКз- 006/ 27.06.2022г. Председателят назначи Междуведомствена комисия за приемане на инвестиции, изпълнени от „ВиК- Сливен“ ООД през 2022г. в изпълнение на Подробната инвестиционна програма. Със заповедта бяха утвърдени правила за организацията и дейността ѝ.

- Осъществена бе координация между компетентните органи и юридически лица с оглед осигуряване на финансиране за изпълнението на проект „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на кв. Речица, гр. Сливен“.

- В отчетния период постъпиха предложения и сигнали на потребители, както следва:

-несъгласие на потребител с начислени суми за изразходена питейна вода на вилен имот, находящ се в местността „Войнишко кладенче“, гр. Сливен;

-сигнал за неефективни действия от страна на ВиК оператора при отстраняване на аварии по водопровод, захранващ с питейна вода села, намиращи се в югозападната част на община Нова Загора;

-3 бр. оплаквания за проблеми с водоснабдяването: в с. Градец, общ. Котел, в гр. Твърдица, общ. Твърдица /ул. „Райко Даскалов“/ и в с. Бяла паланка, общ. Твърдица.

- Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за периода 01.01.2022г.- 30.06.2022г. Финансов анализ.

Съгласно чл.19 от ПОДАВиК приходите в бюджета на асоциацията се набират от вноски от държавата и Общините. Предвидените средства за 2022 година са както следва:

- Финансиране от държавата – 19 950 лв

- Финансиране от Общините – 37 050 лв.

- Община Сливен – 23 501,10 лв.

- Община Нова Загора – 7 318,80 лв.

- Община Котел – 3636,60 лв.

- Община Твърдица – 2593,50 лв.

Към 30.06.2022 г. същите са внесени по сметката на АВиК Сливен. Съгласно чл. 24, ал.1 разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията по чл. 19, ал. 1. За първото полугодие на 2022 г изразходените средства са по-малко от заложените в бюджета. Всички направени разходи са необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и този правилник.

Към 30.06.2022 г. по разплащателната сметка на АВиК Сливен има салдо в размер на 72 821,20 лв.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Смолян

През първото полугодие на 2022 година, дейността на Асоциация по ВиК - Смолян беше насочена в няколко основни направления, а именно:

- правни и фактически действия относно подготовката и провеждането на редовно присъствено заседание на Общото събрание във връзка с компетенциите му по чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите;

- осъществяването на контрол за изпълнението на задълженията съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на ВиК услуги, както и Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им;

На 03.06.2022 год. се проведе редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Смолян. Събранието беше проведено при обявения дневен ред. По всички точки от дневния ред бяха приети решения с необходимото мнозинство.

В рамките на отчетния период са постъпили и общо 15 жалби и сигнали, част от които са депозирани директно във ведомствата МРРБ, МОСВ, Община, ВиК Оператор и др. По-голямата част от тях касаят спорове между потребител и ВиК оператор.

Подателите на сигналите, жалбите и предложенията са надлежно уведомени за резултатите от проверките и предприетите действия и осъществен последващ контрол.

Личния състав на Асоциацията беше ангажиран и с воденето, поддържането и съхранението на архив на всички видове документи, изготвяни при или по повод дейността на Асоциацията, както и администрирането и воденето на регистър за предложения, жалби и сигнали от потребители на обособената територия по реда на ПОДАВиК, както и  участие във всички работни срещи, кореспонденция и комуникация с всички ведомства, имащи отношение към дейността на АВиК.

През отчетния период се отчита ръст на преписките на асоциацията, което  най-вероятно ще се запази като тенденция и през 2022 г.

В заключение, през отчетния период на 2022 г., основен фокус в дейността на АВиК – Смолян бяха провеждането на редовно Общо събрание, работни срещи и разговори, електронна кореспонденция с представители на публичните собственици на ВиК инфраструктура, операторът ВиК ЕООД - Смолян, държавни и общински органи и институции. Асоциацията прие своите решения и актове в съответствие и при спазване на принципите на публичност, законност и защита на обществения интерес. В съответствие със своите правомощия Асоциацията работи по изпълнение на поставените цели с ясни приоритети – устойчиво използване на водите и опазването им, съхраняване развитие и модернизиране на ВиК системите и съоръженията и осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги чрез ефективен контрол върху дейността на ВиК Оператора за спазване на договора по чл.198п от Закона за водите.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Софийска област

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за водите /чл.198 б/ със седалище и адрес: Областна администрация на територията на Софийска област, бул. Витоша №6 . Тя не е търговско дружество и не следва да формира и разпределя печалба. Дейността й е изцяло регламентирана от Закона за водите/ ЗВ/ и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

На 08.06.2022 г. бе свикано и проведено редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Софийска област.

- Постъпилите приходи по бюджета за 2022 г. са, както следва: Финансиране от текуща дейност от държавата : по банковата сметка на АВиК са постъпили 15 000 лв., които са вноската на държавата за 2022г.

- В раздел  „Разходи“ са посочени разходите по елементи, които към 30.06.2022 г. са общо в размер на 18 060,82 лв., както следва: заплати  и възнаграждения на персонала, както и осигуровки за сметка на работодател на нает по трудови правоотношения – 8433,60 лв.; граждански договори – 9396,17 лв., като тук са разплатени и задължения от 2021 г. заплати и осигурителни вноски.

Разходите за заплати  и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения на АВиК включват възнаграждението на 1 бр. служител – В и К инженер.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Стара Загора

- Дейност по организиране и провеждане на заседания на Общото събрание на АВиК Стара Загора. За отчетния период са проведени 2 заседания, на които акцент са били съгласуване на коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за периода 2022 – 2026 г. и инвестиционната програма на ВиК оператора за 2022 г.

- Координиране на процеса по отчитане на инвестиции за 2021 г., изготвяне на протоколи от работата на междуведомствените комисии за всяка една инвестиция, проследяване изпълнението на задължителното ниво на инвестиции съгласно Приложение № 4 към Допълнително споразумение № 1 от сключения на 29.02.2016 г. договор.

- Комуникация с ВиК оператора относно извършваните през отчетния период инвестиции за 2022 г.

- Проследяване на процеса по изпълнение на дейностите по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

- Предоставяне на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация на публични активи, собственост на Община Раднево, в съответствие с разпоредбите на чл. 4.4 от Договора. През отчетния период асоциацията отново е изпратила на всички общини напомнително писмо запредаване на въведената в експлоатация ВиК инфраструктура, като в тази връзка е консултирала някои от общините.

- Обсъждане на проекти във връзка със стартирането на националния план за възстановяване и устойчивост – програма за изграждане на ПСОВ за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.

- Участие в проведеното онлайн обществено обсъждане пред КЕВР на бизнес плана на ВиК оператора за периода 2022-2026 г.

- Онлайн участие на представител на АВиК в дискусионна среща по проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление.

- Провеждане на работна среща между собственици на ВиК активи, ВиК оператора и асоциацията относно разискване и разрешаване на проблеми, свързани със собствеността на активите.

- Разглеждане и проверки по сигнали и жалби, консултиране на граждани.

- Обезпечаване на документооборота от служителите на асоциацията.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Търговище

- Проведени са две заседания на ОС на Асоциацията по ВиК Търговище – редовно и извънредно, съответно на 11.01.2022 г. и на 11.04.22 г. Протоколите от проведените заседания са изпратени до членовете на АВиК Търговище, МРРБ, МОСВ, ВиК, КЕВР. Протоколите са публикувани на интернет страницата на Областна администрация, раздел „Асоциация по ВиК“, в изискуемия срок, съгласно чл. 15, ал. 6 от ПОДАВИК;

- На извънредно заседание на 11.04.2022 г. е одобрена подробна инвестиционна програма на ВиК оператор Търговище за 2022 г.;

- С Решение № 5/02.03.22 г. на Председателят на Асоциацията по ВиК Търговище е извършена планова проверка на място на ВиК оператор Търговище на 18.03.2022 г., съгласно чл. 22, т.1 и чл. 23, ал 1 и ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им ( Обн.-ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г., в сила от 26.01.2018 г.) , във  връзка с чл. 42а, ал. 1 от ПОДАВИК;

- Поддържа се регистър жалби, съгласно чл. 43 и чл. 57 от ПОДАВИК и „Методология за поддържане на регистър клиенски жалби“, получена от МРРБ. Координирани са съвместни действия за обмен на информация между АВиК Търговище и ВиК оператора. Съвместната работа с ВиК експертите на оператора е винаги ефективна;

- Със заповеди на Председателя на АВиК Търговище са назначени комисии за приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператор в публични ВиК активи през 2021 г., съгласно изискването на чл. 16, т. 10 от ПОДАВИК. Комисията по разглеждане на инвестиции в ПДС активи приключи процедурата. Поради констатирани пропуски работата на комисиите, приемащи инвестиции в ПОС активи не е приключила. Предстоят повторни срещи. След приключаване на работата на комисиите ще се предложи на кметове, респ. общински съвети да приемат инвестициите на ВиК оператора, извършени през 2021 г. В последствие да се премине към процедура по чл. 4.4 от Договора. Целта е надлежно и законосъобразно да приключи цялата процедура по отчитане и приемане на инвестициите. Предстои и назначаване на комиси за приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2022 г.;

- С писмо изх. № АВиК-01-3-59/15.06.2022 г. до управителя на ВиК оператора е предложено от Председателя да се проведе тримесечна среща, съгласно чл. 12.2 от  Договора. Предмет на срещата да бъде обсъждане на последователността на процедурата/правилата за отчитане и приемане на инвестиции в публични активи, извършени от ВиК оператор Търговище. Предоставен е проект/работен вариант на правила за начина на отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператор Търговище. Целта е съвместно да се прецизира тази последователност, като бъде съобразена с нормативната уредба и да се изпълнява;

- Община Попово внесе дължимите членски вноски към Асоциацията в размер общо 28 748, 59 лв., съответно за 2018,2019, 2020, 2021 г. Сумата е преведена на 14.02.22 г. Освен това Община Попово внесе и сумата 1805 лв. на 22.02.22 г., разноски за касационната инстанция, след издаден изпълнителен лист № 260003/10.02.2022 г., издаден от Районен съд-Търговище, във връзка с Решение № 373/24.06.2019 г. и Разпореждане № 260006/10.02.2022 г. по Гражданско дело № 84/2019 г. по описа на Районен съд –Търговище, и Определение № 376/23.06.2021 г. по т.д. № 2036/2020 г. на ВКС Гражданска колегия, влязло в законна сила на 23.06.2021 г.  Общината внесе и още  490 лв. на 10.03.2022  , разноски за касационната инстанция, след издаден изпълнителен лист № 12/14.02.2022 г., издаден от Административен съд Търговище, във връзка с Определение № 9027/04.08.2021 г. по адм. дело № 9857/2020 г. по описа на Върховен административен съд на Република България.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Хасково

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите към 30.06.2022 г. бяха проведени три заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково – едно редовно и две извънредни.

Постъпилите в АВиК жалби и сигнали към 30.06.2022 г. са общо 8 броя, от които: 2 бр. относно нарушено водоподаване; 3 бр. относно теч на канализационни/отпадни води; 1 бр. относно нарушена асфалтова настилка; 1 бр. относно влошено качество на питейната вода с искане за осигуряване на алтернативно водоснабдяване; 1 бр. относно чести аварии по водопроводната мрежа. Служител на АВиК е разгледал жалбите, извършена е проверка на място по две от тях, проведени са разговори с ВиК оператора за разрешаване на конкретните проблеми по всяка една жалба, водена е и писмена кореспонденция.

### В изпълнение на чл. 16 т.10 и чл.33б от ПОДАВиК към 30.06.2022 г. със заповед на председателя на АВиК бяха сформирани и се проведоха междуведомствени комисии в пет общини, а именно: Маджарово, Свиленград, Ивайловград, Симеоновград, Стамболово. Извърши се проверка на място, както и проверка на документацията, свързана с извършените от ВиК оператора инвестиции за 2021 г. във ВиК активи ПОС. Инвестиции на обща стойност от 111 хил.лв. бяха приети от публичните собсвеници. В комисиите участваха представители на съответната община, ВиК оператора и Асоциация по ВиК – Хасково;

- В изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, през месец март служители на АВиК извършиха планова проверка на ВиК оператора относно изпълнението на изискванията по наредбата. Съставен е констативен протокол с резултатите от нея.

Щатният състав на Асоциацията е попълнен по длъжностите „експерт  ВиК“ и „финансов експерт“ – длъжностите са заети по трудово правоотношение на пълен работен ден. Длъжността „главен секретар“ е незаета. Не са сключвани граждански договори.

    - Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Ямбол

През отчетния период 01.01.2022г. – 30.06.2022г. беше свикано  и проведено едно редовно неприсъствено заседание и  едно извънредно заседание  на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация, гр. Ямбол .

- Служителите на АВиК поддържаха непрестанна комуникация с ВиК оператора и с членовете на АВиК.Беше проведена една работна среща между представители на Община Ямбол и ВиК оператора, чиято тема бе свързана с отчитане на инвестициите.

- Получени са две жалби на граждани по които са организирани проверки.

- Проведена е една среща между служители на асоциацията и служители на МРРБ.

- Свикани са осем междуведомствени комисии за отчитане на инвестициите на ВиК оператора на територията на област Ямбол.

-Свикана е междуведомствена комисия с участието на служители на АВиК-Ямбол, ДФ,,Земеделие’’, ОД,,Земеделие’’, „ВиК’’ЕООД, гр. Ямбол, Басейнова дирекция, гр.Пловдив; РИОСВ; РЗИ, гр. Ямбол, община ,,Тунджа’’, община Елхово и Община Стралджа. Целта на комисията е да уточни причините за установено замърсяване на водите за питейно-битови нужди в Област Ямбол.

- Проведени са две онлайн обучения и едно обучение в гр.София.

Общите разходи за  дейността възлизат на 29 066,80лв. Финансирането за отчетния период е в размер на 29 371,44лв. ( 20 000 лв.-финансиране от държавата за 2022г., 5 760лв.- вноски от членове на Асоциацията за 2022г. и 3 611,44лв. вноска от член на Асоциацията за 2021г.).

Асоциацията няма просрочени задължения, глоби, санкции и наказателни лихви.

5.7. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.

6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели

Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

6.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.02.03 Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 51700 | 20 563 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите | брой | 700 | 416 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | брой | 3850 | 1 670 |
| 4. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа | брой | 31000 | 16 891 |
| 5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 270 | 201 |
| 6.Съставени АУАН | брой | 475 | 210 |
| 7. Издадени наказателни постановления | брой | 370 | 195 |
| 8. Премахнати строежи | брой | 35 | 7 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства | брой | 3 | 3 |
| 10. Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН | брой | 1 | В процес на изпълнение Изпълнен Етап 1 |
| 11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба | брой | 2 | 8 |
| 12. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия | брой | 25 | 26 |
| 13. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия | брой | 18 | 16 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател: Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица - През отчетния период в ДНСК са постъпили 25 289 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства, и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии (ДПК). Новообразуваните преписки за периода са 21 113.

- Показател: Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение - През отчетния период от ДНСК са проведени 416 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение;

- Показател: Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория –

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 1 648 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:

- Основен ремонт на път III-118 Гулянци-Долна Митрополия, на територията на област Плевен;

- Софийски околовръстен път от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост), област София-град;

- Основен ремонт на път ІІ-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана;

- Pеконструкция на бул.Северен в участъка от моста на Адата до бул.Карловско шосе в гр.Пловдив, област Пловдив;

- Трасе на бърза автобусна линия (БАЛ) в гр.Бургас, област Бургас;

- Реконструкция на трамваен релсов път и контактно кабелна мрежа по ул.Алабин в гр.София, област София-град;

- Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка очистно съоръжение Беглеж - кранов възел Дерманци - кранов възел Батулци - кранов възел Калугерово, област Ловеч;

- Нова ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Сайта (Република Гърция) – на територията на областите Хасково и Кърджали;

- Оптична кабелна линия 093 - 08 от Стационарната комуникационна система на Българската армия, на територията на областите Бургас и Ямбол;

- Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна станция Дупница до границата с Република Гърция, на територията на областите Благоевград и Кюстендил;

- Оптично кабелно захранване на телекомуникационен център на НЕТЕРА ЕООД в с. Столник, Софийска област;

- Рехабилитация на яз. Студена, област Перник;

- Ремонтно-възстановителни дейности на язовир Ахелой, област Бургас;

- Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол, област Ямбол;

- Фотоволтаичен парк, област Кюстендил;

- Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на Аурубис България АД, Софийска област;

- Реконструкция на зона за обществен отдих парк Димана Данева – гр.Харманли, област Хасково;

- Консервация, реставрация и социализация на централна минерална баня Банкя, област София-град;

- Реконструкция и разширение на УМБАЛ Света Екатерина - Хирургичен блок, област София-град;

- Конструктивно укрепване и усилване на източната фасада на Главен болничен корпус на УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, област София-град;

- Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в Амилум България ЕАД

- Разширение на съществуващо стопанство за течни нефтопродукти на Инса ЕООД, област Пловдив;

- Резервоар за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% на територията на ТЕЦ Марица-изток 2, област Стара Загора;

- Супермаркет Лидл - район Искър - СО, гр. София, област София-град;

- Супермаркет Лидл - район Витоша – СО, гр. София, област София;

- Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.

- АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, Подобект: изграждане на мост над р. Струма - община Симитли, област Благоевград;

- Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна – Айтос на територията на община Руен, област Бургас;

- Пешеходен мост за връзка между ж.к.Люлин и Западен парк - район Люлин и в район Илинден – Столична община, гр.София;

- Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в междугарието Копривщица - Стряма от км 100+525 до км 106+337 - община Антон, Софийска област и община Карлово, област Пловдив;

- Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 по ІІІ-та жп линия с дължина 5290 м - основен ремонт - община Сунгурларе, област Бургас;

- Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново - община Ветово, област Русе;

- Реконструкция и модернизация на радарно съоръжение на летище Варна – летище Варна, гр. Варна, област Варна;

- Летателна площадка Лесново – удължаване на пистата за излитане и кацане - с. Лесново, ОБЩИНА Елин Пелин, Софийска област;

- Повишаване на конструктивната сигурност на южната (основна) стена  на хвостохранилище Челопеч, II етап :- Южен скатов канал - землището на с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област;

- Реконструкция на ВЛ 110  kV Калиман – на територията на област София и Софийска област;

- ГРС София 3, Подобект Нова измервателна линия за Метамодул Трейд ЕООД - район Връбница – Столична община, гр. София;

- Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ос Вълчи дол – ЛКВ Преселка - община Вълчи дол, област Варна;

- Подобекти от Газификация на гр. Ботевград - гр. Ботевград, Община Ботевград, Софийска област;

- Фотоволтаична централа и Външно ел. захранване с кабелна линия 20 кV и БКТП 20 / 0.6 kV – 800 kVA - гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград;

- Рехабилитация и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа с наименование  ФЕЦ – Караджалово - с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив;

- Производствена сграда за тестване на електронни компоненти със складова база и офиси на Мелексис България ЕООД - район Младост - CO, гр. София;

- Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат на Солвей соди АД - гр.Девня, община Девня, област Варна;

- Основно обновяване на спортен комплекс Осогово - гр. Кюстендил, област Кюстендил;

- Изграждане на нова спортна зала в обхвата на спортен комплекс Осогово - гр. Кюстендил, област Кюстендил;

- Едроплощен хипермаркет – магазин на самообслужване Кауфланд - район Младост-Столична община, гр. София;

- Арменска апостолическа православна църква – св. Богородица - район Красно село- Столична община, гр.София;

- Медико-балнеоложки комплекс Свети Иван Рилски - гр.Кюстендил, област Кюстендил;

- АСМП МЦ, СБАЛ по очни болести и оптика - район Триадица – Столична община, гр. София;

- Нов болничен корпус на база I на МОБАЛ д-р Стефан Черкезов АД - гр.Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново;

- Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.

Налице са 11 отказа за назначаване на Държавна приемателна комисия и 3 отказ за издаване на разрешение за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 1 845 699 лв.

- Показател: Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти за спазването на основните изисквания към строежите, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ) - през периода от служителите на ДНСК са извършени общо 18 610 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване. Най-голям брой проверки са извършени от служителите на следните РДНСК: Пловдив, София, Бургас, Варна, Благоевград, Стара Загора и Софийска област. Проверките, касаещи законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.

- Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му във връзка със законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите

През периода от ДНСК са извършени 3 315 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършваното/извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 1 890 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. За установени нарушения са съставени 37акта по ЗАНН на юридически лица упражняващи строителен надзор и 12 акта на физически лица. Издадени са 4 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 400 лв. и 16 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 70 000 лв. на юридически лица упражняващи строителен надзор.

В резултат от извършения административен контрол са съставени 48 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове – 4 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, 20 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях, 16 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

За периода са обследвани 4 аварии на територията на области Благоевград, Варна и Хасково.

- Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 15 295 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 от ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 61 заповеди за отмяна на разрешения за строеж или отмяна на одобрени инвестиционни проекти.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 57 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 3 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 10 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

Издадени са 26 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 20 000 лв. и 7 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 47 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.

- Показател: Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 157 индивидуални административни акта, както следва:

– 61 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

– 20 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

– 4 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

– 16 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

– 42 други заповеди, в т.ч. заповеди за продължаването на строежи, разрешаване на ползването, разрешаване на достъпа и прекратяване на административно производство;

– 14 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

- Показател: Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 210 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

- Показател: Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 126 наказателни постановления на обща стойност 207 200 лв., сключени са 7 споразумения на обща стойност 2 100 лв., както и 12 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 50 предупреждения по чл.28 от ЗАНН;

- Показател: Дейност по премахване на незаконни строежи - в изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 41 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Софийска и София-град, в т.ч. 34 бр. заповеди за премахване от минали години.

- Показател: Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства

Обнародвани/издадени наредби:

1. Заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура РП-ОССПНИ 3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни неносещи преградни стени (леки прегради) с националните изисквания. Статус: Издадена заповед – 1 бр.

2. Наредба № Е-РД-04-1 от 5 април 2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации  по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност (обн. ДВ, 15 април 2022 г.). Наредбата е разработена съвместно с министерството на енергетиката. Статус на изпълнението: Обнародвана наредба

3.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г., доп., бр. 42 от 2021 г., изм., бр. 55 от 2021 г.). Статус на изпълнението: Обнародвана наредба. Нормативни актове, чието изпълнение е в процес и продължава през трето тримесечие на 2022 г.

4. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Статус на изпълнението: Изготвен проект на наредба. Проектът на наредба е преминал обществени консултации по реда на Закона за нормативните актове в периода 03.12.2021 г. - 04.01.2022 г. Въз основа на получените становища от обществените консултации е отправено официално запитване до Европейската комисия относно тълкуване на чл. 8 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Към 30.06.2022 г. не е получен отговор от ЕК. Наредбата ще се процедира за обнародване след получаване на отговор от ЕК.

5. Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 2010 г. и бр. 45 от 2016 г.). Статус на изпълнението: Наредбата се разработва от експерт на дирекция ТПН. Предоставена е на вътрешноведомствено съгласуване  с дирекция УТАТУ и „В и К“ в МРРБ. Продължава дискусията с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи относно включването в наредбата на глава по тематика защита на населението като се уточняват текстовете в обем и съдържание.

6.  Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.). Статус на изпълнението: Наредбата се разработва от експерт на дирекция ТПН. Предстои процедиране за провеждане на обществени консултации по реда на ЗНА.

7.  Проект на наредба по чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност - Наредба за енергийните характеристики и годишния разход на енергия в сгради. Статус на изпълнението: Изготвен първи работен вариант на проект на наредба въз основа на резултатите от аналитично научно изследване проведено през 2021 г. с възлагане на обществена поръчка. През второ тримесечие са разработени 2 от 10 приложения към проекта. В процес на разработване са останалите 8 бр. приложения към наредбата.

8. Проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции. Статус на изпълнението: В дирекция ТПН е изготвена справка за приети и неприети предложения по проекта на наредбата съгласно изискванията на ЗНА. Проектът на наредба е процедиран на следващ етап - проектът е изпратен за нотификация пред Европейската комисия под № 2022/310/BG от 26.04.2022 г.

9. Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Статус на изпълнението: Наредбата се разработва по инициатива на Камарата на строителите. Разработен е втори  работен вариант след обсъждане и корекции на проекта на наредба, който е предоставен на членовете на междуведомствената работна група за преглед. В дирекция ТПН са получени коментари и/или забележки по него, които се анализират. През второ тримесечие е проведена 1 среща на МРГ. Взето е решение изцяло да се коригира първият вариант на вносителят на текстовете (КСБ). Към 30.06.2022 г. работата по проекта на нормативния акт продължава като се изготвя втори (преработен) вариант на проекта съгласно решението на работната група.

10. Разработване на проект на наредба въз основа на задача, изпълнена чрез възлагане на обществена поръчка през 2021 г с предмет „Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища“: Разработен е проект на нова Наредба за организиране на движението по пътищата. Статус на изпълнението: В процес на изпълнение. Проектът на технически изисквания са разработени по Договор № РД-02-29-12 от 13.01.2021 г. от външен изпълнител Българска браншова организация по пътна безопасност. Допълнително крайният продукт на външния изпълнител се обсъжда и допълва, за да се разработи проект на наредба в МРГ. Работата на работната група се координира от дирекция ТПН. Наредбата е процедирана от дирекция ТПН и е преминала обществени консултации по реда на ЗНА през периода 5.05.2022 г. до 6.06.2022 г. В дирекция ТПН е изготвена справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА. Поради големия брой предложения и коментари справката с мотивите за приемане или отхвърляне на предложенията е изпратена за становище до външния изпълнител - Българска браншова организация по пътна безопасност, и до Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията, като се очакват становищата на експертите.

11. Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци в обхвата на общата задача „Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища“. Статус на изпълнението: През второто тримесечие на 2022 г. са проведени 4 работни срещи на МРГ създадена със Заповед № РД-02-14-512 от 03.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, извършени са редакции и преформулиране на текстове след заседанията на работната група. Предстои процедиране на проекта на наредба за обществено обсъждане по реда на ЗНА (чл. 26, ал. 2 от ЗНА).

12. Разработване на проект на нова Наредба за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали въз основа на задача, изпълнена по обществена поръчка през 2021 г. с предмет „Разработване на правила и нормативи за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и за отмяна на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали в обхвата на общата задача „Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища“. Статус на изпълнението: В процес на изпълнение в МРГ. Към 30.06.2022 г. е извършена и продължава синхронизация на разпоредби с останалите пътни наредби, които се разработват обвързано, вкл. с наредбата за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

13. Проект на Наредба за правила и нормативи за изпълнение и приемане на земни работи, земна основа и на фундаменти – Част I и Част II. Статус на изпълнението: В процес на изпълнение. Наредбата се разработва в МРГ по инициатива на Камарата на строителите в България. № С писмо с вх. № 92-00-22/12.01.22 г. на КСБ е получено предложение за наредба, на което е извършен преглед в МРГ. Работата продължава.

14. Проект на нова Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка Статус на изпълнението: В процес на изпълнение

15.  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Статус на изпълнението: Задачата е изпълнена с бюджетни средства по Договор № РД -02-29-186/14.09.2021 г. на стойност  19 980,80 с ДДС.

С вх. № 70-00-466(11)/11.02.2022 г. и вх. № 70-00-466(12)/28.02.2022 г. от Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност (ББАПБ) -изпълнител по Договор № РД -02-29-186/14.09.2021 г. са внесени съответно окончателен проект на наредба, протоколи от проведени срещи и справка за отразяване на приети и неприети становища от експертния съвет по наредбата. Извършено е разплащане по договора през месец април 2022 г. Предстои техническа нормативна и правно-нормативна редакция на проекта в дирекция ТПН. Изпълнението продължава.

16. Участия в работни групи по разработването на проекти на нормативни актове на други ведомства или други дирекции в МРРБ:

- участие на 4-ма експерти на дирекция ТПН в междуведомствена работна група  създадена със Заповед РД-02-14-363 от 04.04.2022 г. на министъра на министъра на РРБ за разработването на проекти за изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията – Изразени 6 бр. становища по проекти за изменение и допълнение на закони и наредби в т.ч.: Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; ЗИД на ЗУТ вкл. участие в заседание на експертен коалиционен съвет на управляващата коалиция в 2 бр. становища и участие в заседание на Комисия по енергетика в 47-то Народно събрание; проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ) – 2 бр. становища за НС.

- участие на 1 експерт на дирекция ТПН в междуведомствена работна група  създадена със Заповед РД-02-14-355 от 31.03.2022 г. на министъра на министъра на РРБ за подготовката на ЗИД на ЗЕУС;

- участие на експерт от дирекция ТПН в работата на работната група по заповед № РД-02-14-141/2.2.2022 г. на министъра на РРБ във връзка с безопасното ползване на язовирите – изразено 1 бр. експертно становище;

- участие на 1 експерт в междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед № 3-32/ 28.06.2021 г. на председателя на Държавна агенция  „Безопасност на движението по пътищата“ за разработване на проект на наредба на Министерския съвет по чл. 36б, ал. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура). Статус: приет проект от Министерския съвет.

- Показател: „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“

В рамките на утвърдения програмен бюджет на дирекция ТПН и поименното разпределение на разходите по задачи за 2022 г. в изпълнение на този индикатор са предвидени 2 задачи:

1. Изпълнява се задача „Проучване и анализ на резултатите от прилагането на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи и разработване на предложение за правила и технически норми за актуализиране на изискванията на наредбата с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия на прилагане“. Задачата се изпълнява с бюджетни средства по Договор № РД-02-29-189 от 21.9.2021 г. на стойност 60 000 лв. с ДДС с изпълнител Център за научни изследвания към УАСГ-София. Статус на изпълнението: В процес на изпълнение. Изпълнен и приет Етап 1 от договора. Изпълнена е работата и е предаден в МРРБ доклад-анализ от изпълнението на Етап 2 от договора. Предстои оценка на крайния продукт, приемане на работата и разплащане на Етап 2 от договора.

2. На основание на утвърден доклад с вх. № ОД-9221 от 06.06.2022 г. от министъра на РРБ за смяна на задача и за изменение на План-графика за планираните обществени поръчки през 2022 г. на дирекция ТПН, задача със заглавие „Оценка на въздействието на Дългосрочна стратегия за цифровизация на строителния сектор“ на стойност 100 000 лв. с ДДС е заменена със задача със заглавие „Разработване на правила и нормативи, приложими при проектиране на мостове“ със същата стойност - 100 000 лв. с ДДС.

- Показател: „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“

1. Изпълнена и разплатена е обществена поръчка с предмет „Разработване и/или актуализиране на национални приложения към европейски, в т.ч. хармонизирани стандарти от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011“ с изпълнител Българския институт за стандартизация. Задачата е на стойност 12 500 лв. без ДДС (15 000 лв. с ДДС). В рамките на задачата са разработени 8 бр. национални приложения.

2. В процес на изпълнение е обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“. Към 30.06.2022 г. е изготвена техническа спецификация; изготвен и одобрен доклад до заместник-министър за стартиране на обществена поръчка; изготвено писмо-покана до изпълнител и прегледана и оценена представена оферта; изготвен доклад за стартиране на обществената поръчка, който е в процес на съгласуване.

- Показател: „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“ - до 30.06.2022 г. са извършени са 10 бр. нотификации пред Европейската комисия (ЕК) на ЛОСП, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват и предоставяне на документи от извършен годишен надзор на дейността им. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати.

- Показател: „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“ Статус на изпълнението упражнен е ефективен контрол върху дейността на ЛОСП. В съответствие с утвърдения план-график на дирекция ТПН за проверка на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукта (ЛОСП) за 2022 г. към 30.06.2022 г. са проведени 16 бр. планови годишни надзорни проверки на ЛОСП по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва: 10 бр. на органи, които участват при оценяването и проверката на експлоатационните показатели на строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011, 5 бр. на лица за оценяване на съответствието с националните изисквания и 1 бр. на лице за издаване на Българско техническо одобрение.

6.3. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС в т.ч извършване на дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 3000 лв./год.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.06.2022 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет на дирекцията.

Изпълнението на индикаторите с натрупване във второто тримесечие на 2022 г. спрямо целевите им годишни стойности по бюджетна програма 2100.02.03 Бюджетна програма  "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството", дава индикация че заложените индикатори ще могат да бъдат изпълнени в края на 2022 г.

Утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2022 г. е 160 000 лв. От него към 30.06.2022 г. са разплатени (усвоени) 41 %.  Съществува риск от забавяне провеждането на обществена поръчка за разработване на наредба за проектиране на мостове, което може да доведе до неусвояване на 35 000 лв. по Етап 1 от тази задача, предвидени и утвърдени в бюджета на дирекция ТПН за 2022 г.

Към 30.06.2022 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515.

Информация за наличността и качеството на данните

Нормативните актове и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

6.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 12 235 000 | 12 235 000 | 5 575 331 |
|  | Персонал | 9 325 500 | 9 325 500 | 4 531 984 |
|  | Издръжка | 2 709 500 | 2 709 500 | 1 035 351 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 200 000 | 7 996 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 12 235 000 | 12 235 000 | 5 575 331 |
|  | Персонал | 9 325 500 | 9 325 500 | 4 531 984 |
|  | Издръжка | 2 709 500 | 2 709 500 | 1 035 351 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 200 000 | 7 996 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 12 235 000 | 12 235 000 | 5 575 331 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 12 235 000 | 12 235 000 | 5 575 331 |
|  | Численост на щатния персонал | 416 | 416 | 338 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

6.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

7.1. Извършени дейности по програмата

- Административно обслужване и човешки ресурси

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Обявени и проведени са 15 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители, както и 5 процедури по мобилност на основание чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 12 конкурентни подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 80 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите.

Подадени са 15 броя уведомления до Национална агенция за приходите на основание чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за регистрация на сключени и прекратени трудови договори със служители на министерството.

Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики.

Изготвени са проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 1420 броя.

Извършени са допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 226 броя.

Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2022 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 109 служители на министерството.

Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.

Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е подготвена съответната документация.

Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси.

Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.

Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища.

Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“.

Сключени са допълнителни споразумения към действащите договори: № РД-02-29-191/10.11.2020 г. с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“; № РД-02-29-192/10.11.2020 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и № РД-02-29-70/10.03.2021 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се изпълняват съгласно заложените параметри и срокове.

Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за второто тримесечие на 2022 г., са както следва:

  - 10 584 бр. входящи,

  - 6 980 бр. изходящи;

  - 23 бр. вътрешни документи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

Във връзка с текущата дейност и политиките на министерството в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха 194 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 43 интервюта на министъра или на членове на политическия кабинет на министерството. Отговорено е на 81 запитвания от медии. Съгласувани са 87 проекта на прессъобщения като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерския съвет.

11 проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане. С цел повишаване на обществената информираност за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите.

Подготвена е необходимата информация във връзка с провеждането на 54 публични събития или посещения в страната с участието на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството или членове на политическия кабинет на министерството, включително проучване на организацията и подготовка на изказвания.

Оказано е съдействие за организирането и провеждането на 10 приемни на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов с участието на общо 119 граждани в гр. София. Организирани са и две изнесени приемни за граждани – на вицепремиера Караджов във Видин и на заместник-министър Деляна Иванова в Габрово.

Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ (ЕКМСА) организира срещи на министър Караджов с еврокомисаря по сближаване и реформи Елиза Ферейра; с посланиците на Германия, Израел, Испания, Италия, Косово, Румъния, Саудитска Арабия, САЩ и Турция; с представители на Световната банка, ЕИБ и на компанията „Бехтел“; както и с делегация от Република Косово, водена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Подготвено и координирано беше: участието на министъра в официалната българска делегация в рамките на съвместното заседание на правителствата на България и Република Северна Македония (РСМ). Организирано беше участие в съвместна среща с министрите на транспорта на България и Румъния. Проведена бе среща с министъра на регионалното развитие на РСМ в рамките на среща на кметовете от граничните общини на двете страни. Организирани бяха срещи на зам.-министър Деляна Иванова със заместник-министъра на външните работи на Турция по въпросите на трансграничното сътрудничество и с посланика на Израел и участие на началника на политическия кабинет Катерина Граматикова в Международна конференция по регионално развитие в Прищина, Косово. Подготвено и координирано бе участието на началника на политическия кабинет в IX заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека.

Като Секретариат на Междуведомствената работна група за сътрудничество с РСМ в областите инфраструктура, транспорт и свързаност, дирекцията организира заседанията на групата и на Смесената експертна комисия за изграждане на ГКПП „Клепало“. Служители от дирекцията координираха изготвянето на периодични отчети за дейността и годишната програма за 2022 година.

Дирекция ВОПМС изпълнява организационни и координиращи функции, свързани с участието в дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в т. ч. заплащането на членския внос.

Дирекцията е и Секретариат на Националната група на високо ниво и на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия (НГК). Със заповеди са определени Националният координатор (НК) и поименният състав на НГК. Отдел ЕКМСА координира съгласуването на стратегически документи на Стратегията на европейско ниво, осъществява кореспонденция с Дунавското контактно звено и с НГК; организира участието на НК в срещи на националните координатори и координаторите на приоритетни области.

Отдел ЕКМСА проследява и води архив на кореспонденцията, постъпила чрез Министерството на външните работи, и предприема действия съобразно изложените теми и въпроси. През периода са постъпили 66 грами, свързани с доклади или подготовка на позиции за заседания/срещи на работни групи в европейските институции, извънредни заседания на Съвета на ЕС и др. Отделът подпомага работата на представителя на МРРБ в Постоянното представителство на България в Брюксел.

През периода са проведени 15 присъствени, 10 неприсъствени и 3 видеоконферентни заседания на Съвета по европейски въпроси с участие служители от ЕКМСА и/или други експерти от министерството. За част от документите, касаещи дейността на МРРБ, са изготвени позиции и доклади.

Отдел ЕКМСА проследява, координира и отговаря за предоставянето на актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС, в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“ и РГ 14 „Енергетика“. Изготвени са 6 месечни отчета за статуса на мерките от Плана, за 11 от които отговорна институция е МРРБ. В отчетния период е отбелязан съществен напредък по изпълнение на мерки № 81 и № 115 .

ЕКМСА участва в съгласуването на материали, свързани с подготовката на позиции за и доклади от участието на министрите в Съвета на ЕС или на ниво работни групи. В отчетния период се работи по законодателните досиета, залегнали в програмата на Френското председателство и по подготовката на предложения за Чешкото председателство.

Отделът координира предоставяне на информация от компетенциите на МРРБ за изработването на национални позиции относно: признаване на правото на полово определение на трансджендър лица; изготвяне на Плана за действие за изпълнение на приетите от България препоръки в рамките на Третия цикъл на Универсалния периодичен преглед на съответствието на националното законодателство, политики и дейности със задълженията на страната съгласно международноправни инструменти в областта на правата на човека в рамките на Съвета по правата на човека на ООН; подготвено е българското участие в Срещата на високо равнище по изпълнението на Новата програма за градовете в Ню Йорк.

Предоставени са материали по теми, свързани с двустранни отношения от компетенциите на МРРБ със: Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Германия, Грузия, Гърция, Иран, Китай, Република Корея, Косово, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Саудитска Арабия, Сирия, Словения, Сърбия, Туркменистан, Турция, Черна гора, и Хърватия и за регионалните формати: Западни Балкани, АСЕАН, АСЕМ. Изготвени са поздравителни адреси до новоназначени министри в правителствата на Кувейт и Чехия. Съгласувани са отчетите за 2021 г. и плановете за работа през 2022 г. на българските дипломатически мисии в чужбина.

Изготвени са 149 резюмета на материали с международен характер, включени в дневния ред на заседанията на МС, по които не е провеждана съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на МС. Осигурени са 48 писмени превода на документи и 6 устни превода при официални срещи или събития. Подготвени са 57 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 28 заповеди за командировки на служители на министерството в чужбина. Протоколно са осигурени и отразени вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.

- Обществени поръчки

1.	Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви индикативен и обобщен план-график за тяхното провеждане през календарната 2022 година. В изпълнение на чл. 230, ал. 4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;

2.	Извърши преглед на постъпилите 33 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

3.	Изготви общо 27 документации за обществени поръчки, от които 5 открити процедури, 4 обяви с приложения по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 2 преки договаряния, 3 вътрешни конкуретни избори по Рамково споразумение и 13 директни възлагания по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите – заявители.

4.	При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

5.	Участва в 14 комисии за разглеждане на оферти, във връзка с провеждане на обществени поръчки;

6.	Изготви и организира сключването на 31 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност 4 529 253,94 лв. без ДДС;

7.	Изготви и организира сключването на 15 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;

8.	Публикуване в ЦАИС ЕОП на  5бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на поръчката.

9.	Извърши предварителен контрол на 32 проектa на документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 3 на Агенция по геодезия, картография и кадастър;

10.	Изготви 2 становище по подадена жалба във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

11.	Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

12.	Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-239/31.12.2020 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ, за която е извършено плащане през м. януари , съгласно прогнозния бюджет на дирекция ОП за 2022г.;

13.	Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-228/31.12.2021 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ;

14.	Подготви и изпрати за публикуване чрез ЦАИС ЕОП, в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

15.	Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

16.	Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

17.	Подготви освобождаването на 27 бр. гаранции за изпълнение и изготви и публикува 20 бр. обявления за приключил договор.

18.	Изготви становище по три проекта на ЗИД на Закон за обществените поръчки.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 190 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

В дирекцията са постъпили и разгледани 86 заявления за достъп до обществена информация. На 42 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 10 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по две заявления са изготвени решения, с които се предоставя частичен достъп, а в останалата част заявленията са препратени за отговор по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.  По 26 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

    - По отношение на целите и обхвата

В съответствие с изискванията на Глава VІ „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2021 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от ЗВОПС и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към министъра на регионалното развитие и благоустройството, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

    - По отношение на одитните ангажименти

2.1. Изпълнение на Годишния план за одитните ангажименти за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

| 1. | Планирани одитни ангажименти за увереност и консултиране | 12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изпълнени одитни ангажименти за увереност и консултиране | 9 |
| 2.1. | Изпълнени одитни ангажименти за увереност, в т.ч.: * планирани | 3 |
| 2.2. | Изпълнени одитни ангажименти за консултиране, * планирани | 1 |
| 2.3. | Изпълнени одитни ангажименти за консултиране, * извънпланови | 6 |
| 3. | Одитни ангажименти в процес на изпълнение, в т.ч.: * планирани | 4 |
| 4. | Неизпълнени одитни ангажименти за увереност, в т.ч.: * планирани | 5 |

2.2. Приключили одитни ангажименти

2.2.1. Одитни ангажименти за даване на увереност - планирани:

2.2.1.1. „Проверка на процеса по изпълнение и верификация на разходите по проект CB006.2.12.062 „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-1/12.04.2022 г.

2.2.1.2. „Одит за изпълнение на договор BG16RFOP001-1.001-0002-C02 Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-2/29.04.2022 г.

2.2.1.3. „Проверка на процеса на планиране и провеждане на обществените поръчки във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-3/01.07.2022 г.

2.2.2 Одитни ангажименти за консултиране - планирани:

2.2.1. „Анализ и оценка на финансовото управление на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-1/31.01.2022 г.

2.2.3. Одитни ангажименти за консултиране – извънредни:

2.2.3.1. „Анализ и оценка на финансовото управление на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София и проверка на изпълнението на сключените договори чрез така нареченото вътрешно възлагане (in – house)“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-2/02.03.2022 г.;

2.2.3.2. „Одит за съответствие на сключените договори и тяхното изпълнение между Агенция „Пътна инфраструктура“ и националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси, доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на карти за гориво“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-3/18.04.2022 г.;

2.2.3.3. „Проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-4/17.05.2022 г.;

2.2.3.4. „Проверка на процеса по иницииране и придобиване на моторни превозни средства във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за периода 2021 г. – 2022 г.“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-5/19.05.2022 г.;

2.2.3.5. „Проследяване на предприетите действия относно неизпълнените препоръки на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ по доклад № ВО-АУ-9/22.12.2021 г.“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-6/20.05.2022 г.

2.3. Одитни ангажименти в процес на изпълнение:

2.3.1. „Проверка на финансовото управление на „Проинвекс“ ЕООД, гр. София за периода 2020 г. – 2022 г.“. Одитният ангажимент е на етап фактически проверки.

2.3.2. „Одит на информационните системи и технологии в МРРБ“. Одитният ангажимент е на етап връчване на предварителен одитен доклад.

2.3.3 „Изпълнение на бюджетна програма 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Одитният ангажимент е на етап планиране.

2.3.4. „Предприети действия във връзка с изпълнение на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

ІІІ. Резултати от изпълнението на одитните ангажименти

Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. е 143 бр., от които 78 бр. от констатациите са с отрицателен и 65 бр. с положителен ефект, в т.ч.:

- Съществени констатации

Положителен ефект:

- С най-голям относителен дял 31 % или 20 броя от положителните констатации са свързани с планиране, провеждане и изпълнение на обществени поръчки, като: спазване на процеса на планиране и изискванията на чл. 26 от ППЗОП; спазване на редът за възлагане на обществените поръчки, определен в чл. 20 от ЗОП; изпълнение на клаузите на проверените договори, сключени по реда на ЗОП и законовите изисквания; документално обосноваване на извършените разходи  и др.;

- На второ място с относителен дял 22 %  или 14 броя от положителните констатации са свързани с проекти, финансирани със средства от фондове и програми на Европейския съюз. В резултат от извършени два одитни ангажимента е установено, че са спазени разпоредбите на въведената от Управляващия орган процедура по верификация и възстановяване на разходи по ДБФП, приложимото европейско и националното законодателство; спазени са изискванията за извършване на първо ниво на контрол и др.

- На трето място с относителен дял 14 %  или 9 броя от положителните констатации са свързани с изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол (СФУК). В резултат от извършени четири одитни ангажименти (в две търговски дружества и специализираната администрация на министерството) е установено, че изградена контролна среда като част от елементите на СФУК. Спазени са изискванията на чл. 13 от ЗФУКПС.

- На следващо място с 12 % или 7 броя от положителните констатации се нарежда изпълнението на договорите, които не са сключени по ЗОП. В резултат от извършени два одитни ангажимента в дружества, чийто принципал е МРРБ се констатира, че изпълнението на сключените договори е извършвано, в съответствие с клаузите разписани в тях. Не са констатирани забави и/или неточно, некачествено изпълнение. Към документите по всяко плащане, в съответствие с клаузите на договорите са приложени разходно-оправдателни документи и др.;

- На следващо място с 5 % или 3 броя от положителните констатации са констатациите, свързани с финансовата дисциплина. В резултат от извършени два одитни ангажимента в дружества, чийто принципал е МРРБ се констатира, че в едното при проверка на отчитането на горивата е създадена практика ежемесечно да се изготвят основни месечни сведения за автомобилите, като част от СУК; спазвани са изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството, свързани с инвентаризация на дълготрайни и краткотрайни активи, в т.ч и горива. Констатирано е, че извършените разходи са документално обосновани, съобразно изискването на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството и същите са текущо и счетоводно отчетени.

Отрицателен ефект:

- 23,08 % или 18 броя от отрицателните констатации са свързани с изпълнение на договори извън обхвата на ЗОП и ППЗОП, като липса на достатъчно собствени ресурси за цялостно изпълнение на възложените дейности; при проверката на едно търговско дружество в част от документите за доказване на възможностите за изпълнение на обектите не е посочен обектът, не става ясно кога са подписани представените декларации, нито пред кого се декларират посочени обстоятелства; при проверката на договорите на същото търговско дружество не е посочена стойност или крайна стойност на договорите, като по този начин не може реално да се определи какъв е поетият ангажимент; разходвани са авансово публични средства, без да има издадени книжа за строителния обект; не са оправомощени служители, които да отговарят за цялостното изпълнение на договорите, в това число равняване на отчети, подписване на протоколи и проследяване на постъпленията по договорите; констатирано е системно забавяне при изплащане на дължимите по договорите възнаграждения в полза на доставчиците за събраните от тях приходи и др.

- При проверки, свързани с прилагането на ЗОП и ППЗОП са констатирани нарушения на чл. 244, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 140, ал. 1, т. 3 от ППЗОП за определяне на минималните изисквания на обхвата на вътрешните правила за обществени поръчки; чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП, като са поставени неясни и неточни изисквания в техническата спецификация, и са създадени необосновани пречки пред заинтересованите лица и потенциални участници; констатирана е липса на прогнозна стойност на обществени поръчки в План – графиците; при проверката на едно търговско дружество не са приложени доказателства за проведени предварителни пазарни проучвания по чл. 21, ал. 2 от ЗОП; неспазване на чл. 54, ал. 8, от ППЗОП, съгласно който изпращането на Протокол № 1 до всички участници и публикуването му в профила на купувача следва да се извърши в един и същи ден и др.

- При проверката на едно дружество са констатирани липса на вътрешни правила/инструкции/указания във връзка с изразходването, отчитането и контрола на гориво ; липси, които към момента не са осчетоводени, поради продължаващите действия за установяване на виновните длъжностни лица; липса на доказателства, че при констатирани отклонения на гориво, предложените препоръки от служители са одобрени от ръководството; при разписване на контролната дейност „Системата за двоен подпис“ не са взети предвид изискванията на Методическите насоки за определяне на начина, по който проверките следва да се документират и др.

- При проверка на друго търговско дружество е констатирано, че липсват правила за действията, етапите и отговорните лица, свързани с ползването и отчитането на парични средства, чрез дебитни карти от разплащателните сметки в търговски банки.

- При проверка на три търговски дружества е констатирано, че не са спазени изискванията на чл. 13 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, по отношение на прилагане на системата за двоен подпис и осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.

- При извършени проверки на проектите, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз е констатирано, че на етап одобрение за финансиране не са отчетени всички фактори и рискове свързани с реализацията на договора, което е довело до „временно спряно“ на изпълнението на дейностите по проекта и прекратявани договорите с избраните изпълнители на СМР; не са спазени изискванията на чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Раздел 11 от НУИОПРР; при четири от общо осем доклада за напредък по изпълнението на проект е констатирана забава при представяне на докладите от страна на Водещия партньор и др.

- При проверката на едно търговско дружество от системата на МРРБ е констатирано, че липсват конкретни изискания към начина за подбор и компетентност на членовете (външни и вътрешни) на комисията за избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране; вменени са задължения и отговорности на лица, извън дружеството, с което не са спазени принципите на йерархичност и подчиненост в организацията и е създадена предпоставки за размиване на отговорността при разходване на публичните средства и др.

2. Причини за установените слабости и нередности

Установените слабости и нередности в одитираните дейности, структури и процеси са следствие от:

- неактуализирани вътрешни актове, довели до пропуски и несъответствия с приложимата нормативна уредба;

- липсата на контролни процедури или неефективни правила;

- неефективен предварителен контрол за законосъобразност;

- други.

ІV. Повишаване на професионалната квалификация

През отчетния период вътрешните одитори са взели участие в следните обучения за повишаване на професионалната квалификация и работни срещи:

- „Информационна и медийна грамотност“;

- „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация“;

- „Обмяна на международен опит и добри практики, свързани с предоставянето на ВиК услуги“;

- „Енергийна ефективност“;

- „Устойчиви финанси“;

- „Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки“;

- „Работа с деловодна система АКСТЪР-ОФИС“.

Шест от проведените обучения за повишаване квалификацията на вътрешните одитори са включени в утвърдения от министъра на регионалното развитие и благоустройството Годишен план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори от дирекция „Вътрешен одит“ за 2022 г.. Техни организатори са Институтът по публична администрация и Институтът на вътрешните одитори в България.

V. Ресурсно обезпечаване

Годишният план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2022 г. е изготвен въз основа на реално заетата щатна численост на дирекцията, която е 70 % от утвърдената, съгласно Устройствения правилник на МРРБ, приет с ПМС № 171/16.08.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 26 юни 2020 г.). Поради временно преместване на един вътрешен одитор в друга организация, на основание чл. 81б от ЗДСл, през отчетния период реалният брой на работещите в дирекцията е 85 %, т.е. 6 бр. вътрешни одитори включително директор.

В периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са напуснали двама от служителите в дирекцията. В края на месец февруари 2022 г. е прекратено временното преместване в друга администрация на служител от дирекция „Вътрешен одит“.

Отклонението в заетата численост на дирекцията и възлагането на извънредни консултантски ангажименти от ръководството на МРРБ през 2022 г. е довело неизпълнение на планираните одити към 30.06.2022 г.

VІ. Други

Осъществени са служебни контакти на служителите от дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ с длъжностни лица от проверяваните структури, второстепенните разпоредители с бюджет, търговски дружества от системата на организацията, експерти от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” при Министерство на финансите и други. Целта на тези срещи е свързана с въпроси, касаещи одитната дейност.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:

През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се:

- Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

- Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;

- Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ;

- Отдел ИО администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа и бул. Цар Борис III, както и в регионалните отдели;

- Доставени в МРРБ са 255 работни станции от тип 1, 50 работни станции от тип 2 и 50 броя монитори, които се тестват и приготвят, за да бъде направен имидж;

- Координирано беше осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; доставка на квалифицирани удостоверителни услуги;

- Продължи и провеждането на неприсъствени срещи и работни групи, където служителите на отдел ИО организираха и обезпечаваха видеоконферентни връзки;

- За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги;

- Автоматизираната система за електронен документооборот Акстър Офис в МРРБ е надградена с функционалност за издаване на вътрешноведомствени удостоверения за електронен подпис;

- Отдел ИО в качеството си на Национален компетентен орган и ЕРИКС извършва проактивни и реактивни действия за 31 субекта, предоставящи съществени услуги за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“;

- Препращане на кореспонденция от Министерство на електронното управление, за участие в изследване на Европейската агенция по киберсигурност (ENISA), относно опита при киберзастраховане на операторите на съществени услуги, дефинирани в Директива (ЕС) 2016/1148. Резултатите ще предоставят фактически доказателства за подходящи варианти на политика и алтернативи за справяне с предизвикателствата на операторите на съществени услуги, които се интересуват от киберзастрахователни услуги;

- В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“  изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност;

- Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България;

- Ежедневно се извършваха настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги;

- Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни;

- Обслужване на периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства;

- В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 50 инцидента. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет.

Поради изтичане на поддръжката на операционна система “Windows 8.1” през януари 2023 година, се извършва поетапна  миграция към “Windows 10”, на някои от работните станции и “Windows 11”.

Отдел ИО организира и координира възстановяване работата на интернет страниците на Геозащита Перник, Геозащита Плевен и Геозащита Варна

За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати:

- Оказана е методическа помощ при изготвяне на военновременните планове на второстепенни разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи и при изготвяне на плановете за привеждане в готовност за работа във военно време чрез преглед и при необходимост корекция.

- Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.

- Изготвени са ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“, като същите са предоставени на представителя на МРРБ в състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.

- Предприети са действия с цел изготвяне на предложения на обобщени списъци с длъжности по НКПД заемани от запасни и списъци с техника-запас, които да бъдат безусловно отсрочени през 2022-2023 г. съгласно Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка.

- Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво съгласно утвърден от МВР План-график за тренировките по системите за ранно предупреждение и оповестяване през 2022 г.

- Със заповед на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството е създаден ведомствен щаб за защита при бедствия част II „Защита при наводнение“ в изпълнение на Заповед № Р-110/10.06.2022 г. на Министър-председателя на Република България.

- Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите на МРРБ.

- Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по отбранително-мобилизационна в министерството.

- Изготвени са ежемесечни писма относно плащане по сключени договори за охрана с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“:

- Обособена позиция 1 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

- Обособена позиция 2 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“.

- Обособена позиция 3 „Организиране и осъществяване на физическа охрана на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, етаж 8 и 9“.

- Обособена позиция 4 „Поддръжка на АСПП, както и изграждане, поддръжка и реакция на СОТ“.

Звеното по сигурността на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в министерството. В периода от 18.04. до 20.06.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“ е извършена тематична планова проверка по прекия контрол по защита на класифицираната информация в министерството. В хода на проверката бяха изготвени необходимите справки касаещи физическата, документалната, персоналната, индустриалната, криптографската сигурност и сигурността на КИС, както и беше оказано пълно съдействие на проверяващите.

Сключени са договори свързани с достъп до класифицирана информация с предмет „Абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ“ и „Доставка и поддръжка на защитни стени, маршрутизатори и комутатори и лицензи за ползването им“.

В най-общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения на служителите, получили сертификати за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО. Водени са регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Изготвени са искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството, както и на служители от търговските дружества от В и К сектора. Изготвени са ежемесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.

По отношение на противопожарната защита през отчетния период се извършиха:

-	ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ;

-	тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в зоната за сигурност на министерството,

както й са изготвени ежемесечни писма за съответните плащания.

Ежедневно служители на отдела са осъществявали контрол относно спазване на правилата на пропускателния режим в централната сграда на МРРБ. Ежемесечно и при необходимост се е осъществявало взаимодействие с фирмите, с които има сключени договори за охрана.

Оперативните дежурни към отдела са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Инспекторатът на МРРБ

Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2022 г. са поставени следните цели:

1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ);

3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.

В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Инспекторатът е извършил общо 28 /двадесет и осем/ проверки. Постъпилите сигнали по АПК са 50 /петдесет/ броя и по всички тях са предприети съответните действия.

В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са представили необходимата информация.

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ са извършени шест ежемесечни проверки на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители. При извършените проверки не са установени служители, за които са налице обстоятелства, обуславящи несъвместимост.

Контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г./

- Извършван е постоянен контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на официалната интернет страница на МРРБ.

Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на  МРРБ за 2022 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. За изпълнението на антикорупционните мерки са изготвени шестмесечен и годишен отчет, които са публикувани на официалната интернет страница на министерството в раздел „Антикорупция“.

- Финансово-стопански подпомагане

Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

7.2. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 25 366 900 | 25 426 900 | 10 813 629 |  |
|  | Персонал | 7 656 200 | 7 656 200 | 3 204 270 |  |
|  | Издръжка | 8 974 900 | 8 974 900 | 1 990 531 |  |
|  | Капиталови разходи | 8 735 800 | 8 795 800 | 5 618 828 |  |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 25 366 900 | 25 426 900 | 10 813 629 |  |
|  | Персонал | 7 656 200 | 7 656 200 | 3 204 270 |  |
|  | Издръжка | 8 974 900 | 8 974 900 | 1 990 531 |  |
|  | Капиталови разходи | 8 735 800 | 8 795 800 | 5 618 828 |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 25 366 900 | 25 426 900 | 10 813 629 |  |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 25 366 900 | 25 426 900 | 10 813 629 |  |
|  | Численост на щатния персонал | 182 | 182 | 143 |  |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |
| VI. Преглед на изпълнението на програмите, които с РМС № 52 от 2022 г. са утвърдени като компетентност и отговорност по бюджета на Министерски съвет |  |  |  |  |  |

0300.06.00 Политика в областта на регистрите

АГКК е държавен орган, който създава, поддържа и предоставя геодезическа, картографска и кадастрална информация в Република България, осигурява достъп до пространствените данни и предоставя услуги, свързани с тях.

АГКК е със седалище в гр. София и 28 териториални служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), разположени в областните градове.

Във връзка с преобразуването на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), със свое решение от 11.06.2015 година Съвета за административна реформа към Министерския съвет подкрепи прехвърлянето на 300 щатни бройки от системата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) към АГКК. С измененията на ЗКИР, извършени през 2016 г., от МЗХ към АГКК бяха прехвърлени 52 щатни бройки. През 2018 г. с изменение на устройствения правилник на АГКК щатната численост се увеличи с 20 щ. бр., с което щатният състав на АГКК стана 417 бройки. Числеността на служителите се запази с изменението на устройствения правилник на АГКК през юни 2020 г. Щатната численост на АГКК продължава да е значително по-малка от предвидената и необходимата за изпълнение на възложените функции на АГКК.

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура.

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринесли за нейното постигане

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Реализирането на стратегическата цел се извършва в съответствие с утвърдените бюджети на Министерски съвет, респективно на АГКК.

Оперативни цели:

- развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение);

- подобряване на обслужването.

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 30.06.2022 г. са одобрени КККР за 107,7 хил. кв. км, представляващи 97,02 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 18,1  млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1272 населени места, включително всички областни градове и 143 общински центрове.

За територията на страната има девет съдебни района – Балчик, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, София-град, Тетевен и Троян, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 54 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Вълчи дол,  Гурково, Девня, Добрич–град, Долни Дъбник, Златарица, Исперих, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

2. Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото и резултати, относими към съответната област на политика

| Политика в областта на регистрите Програма “Геодезия, картография и кадастър” Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност 2022 г. | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни | млн. бр. | 2,95 | 2,48 |
| 2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 451 | - |
| 3. Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Р България | кв. км | - | - |

Показателите за полза/ефект представляват основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

Други институции, допринесли за постигане на ползата/ефекта са общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, както и общинските администрации.

Източник на информация за данните по показател 1 е Кадастралната административна информационна система (КАИС).

Показателите 2 и 3 са свързани със създаване на единна геодезическа и топографска основа съгласно отговорностите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

3. Отговорност за изпълнението на целите в областта на политиката.

Отговорна институция за част от изпълнението на политиката е Агенция по геодезия, картография и кадастър.

4. Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период не са настъпили промени в нормативната уредба.

- Преглед на изпълнението на бюджетна програма 0300.06.03 „Геодезия, картография и кадастър“

1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Оперативни цели на АГКК за 2022 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение и др.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.

От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.

Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2022 г. са отчетени приходи от такси в размер на 12,9 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.

Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване)  е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.

Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.

Към 30.06.2022 г. АГКК има сключени споразумения със 241 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 162 общини обслужват граждани, в това число и четиринадесет от районните администрации на Столична община – Банкя, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски град и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 496.

И през първото полугодие на 2022 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

АГКК е одобрила заявления на 296 бр. правоспособни лица, от които 210 бр. са юридически лица и 86 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период са регистрирани 22 бр. правоспособни лица от които 15 бр. са юридически лица и 7 бр. физически лица.

От 2014 г. на нотариусите е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.06.2022 г. има общо 94 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През първото полугодие на 2022 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 4 бр. общински центрове – гр. Антоново, гр. Исперих, с. Ружинци и с. Чавдар и 86 бр. населени места в общини Аксаково, Антоново, Велики Преслав, Вълчи дол, Вършец, Долни чифлик, Исперих, Кула, Мездра, Монтана, Полски Тръмбеш и Ружинци.

Към 30.06.2022 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на общински център - гр. Костенец и на 6 бр. други населени места от община Костенец и на урбанизираните територии на 21 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Димово, гр. Долна баня, гр. Долна Митрополия, гр. Долни чифлик, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, с. Струмяни, гр. Съединение, гр. Сърница и гр. Хисаря и урбанизираните територии на 857 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Белоградчик, Благоевград, Божурище, Болярово, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Вършец, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Грамада, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна баня, Долна Митрополия, Долни чифлик, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Иваново, Казанлък, Камено, Каспичан, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови пазар, Перник, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Рудозем, Русе, Самоков, Сандански, Сапарева баня, Севлиево, Силистра, Симитли, Смядово, Стралджа, Струмяни, Съединение, Сърница, Трявна, Тунджа, Търговище, Хасково, Хисаря, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

Продължава и работата на комисията на обявената през месец февруари 2022 г. по реда на Закона за обществените поръчки  процедура за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на 2 бр. общински центрове – гр. Септември и гр. Стамболийски, както и на 141 населени места в общини Болярово, Враца, Георги Дамяново, Кирково, Кюстендил, Монтана, Радомир, Разград, Свиленград, Септември, Ситово, Стамболийски, Стара Загора и Твърдица.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

- Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

През м. януари 2022 г. са приети СпКР на пясъчни дюни, разположени извън морски плаж „Нестинарка“ в землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, възложени през м. август 2021 г.

- Геодезия и картография

Изпълнените в периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. дейности са:

- Приет е Етап 1 (Проучване и проект на съответната нивелачната линия) по сключените в края на 2021 г. договори след проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас  с обща дължина 451 km за полигони XVIII и ХХ“, по 3 (три) обособени позиции;

- Анализиран и приет отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2021 г. в мареографна станция Варна;

- Осъществен периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2021 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК, както и е избран изпълнител за осъществяване контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК за 2022 година след проведена процедура по ЗОП (събиране на оферти с обява);

- Проведени 3 (три) процедури по реда на Глава шеста от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи, в резултат на което са издадени 2 (две) удостоверения за оценка на съответствие и е продължен срокът на действие на 1 (едно) удостоверение

- Проведени заседания и публикуван първи протокол в рамките на откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km и измерване на нивелачни линии - гранични връзки с обща дължина 3 km“ по 6 (шест) обособени позиции;

- Подготвена техническа документация за стартиране на обществена поръчка по ЗОП за възлагане създаването на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК) за част от територията на страната (1 280 km2/214к.л.);

- Приети: 7 (седем) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и 7 (седем) създадени ГММП;

- В областта на международната дейност:

- предоставени данни/информация на Работна група „Европейска обединена височинна референтна рамка“ към EUREF (подкомисията за Европа на Международната асоциация по геодезия - IAG);

- участие в 26-тата среща (18.05.2022 г. в гр. Прага, Чехия) на подотдела за Източна-централна и Югоизточна Европа на Групата експерти по географските имена на ООН и представен национален доклад относно поддръжката, допълването и развитието на базите данни, свързани с географските имена на България;

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

- Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

През първото полугодие на 2022 г. са подадени 400 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 938 хил. бр.

През отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 453 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През първото полугодие на 2022 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 1 543 хил. бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През първото полугодие на 2022 г. са регистрирани 33 правоспособни лица, от които 20 физически и 13 юридически лица.

3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.

През първото полугодие на 2022 година няма отчетени разходи по администрирани разходни параграфи.

4.  Отчет на показателите за изпълнение на  бюджетната програма

| Програма “Геодезия, картография и кадастър | Мерна единица | Целева стойност 2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри | бр. населени места | 200 | 90 |
| 2. Мареографни измервания | бр. станции | 2 | 1 |
| 3. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи | бр. мрежи | 4 | 4 |

- По т. 1 – през отчетния период са одобрени КККР на урбанизираните територии на 90 бр. населени места;

- По т. 2 - мареографни измервания през 2021 г. се извършват в 1 мареографна станция – Варна, В началото на отчетния период мареографните измервания в пристанище Бургас са възстановени (споразумение между АГКК, ИО към БАН и НИГГГ – БАН, департамент „Геодезия“);

- По т. 3 – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на КККР.

Данните по т. 2 от показателите включват непрекъснато регистриране на нивото на Черно море.

Данните по т. 3 от показателите включват осъществяване на контрол на стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на горецитираната инструкция.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

По заявените целеви стойности:

1. Показател 1 е в процес на изпълнение.

2. Показател 2 не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции, вкл. поради продължителната епидемична обстановка и въведените ограничения. Измерванията в Бургас са възстановени едва в началото на март 2022 година - със съдействието на пристанищните власти и Института по океанология на БАН е инсталиран радарен мареограф, а от 24.03.2022 г. перманентен GNSS приемник, собственост на НИГГГ, е в оперативен режим.

3. Показател  3 е изпълнен.

6. Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

| № | Бюджетна програма „Геозащита, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 0 | 11 819 911 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 4 574 728 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 5 760 072 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 1 485 111 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 11 819 911 |
|  | Персонал |  |  | 4 574 728 |
|  | Издръжка |  |  | 5 760 072 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 1 485 111 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 0 | 0 | 11 819 911 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 11 819 911 |
|  | Численост на щатния персонал |  |  | 397 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.

За първото полугодие на 2022 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 64 % от заложените за годината.

7. Отговорност за изпълнението на програмата.

Отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър и Министерския съвет.

- Преглед на изпълнението на бюджетна програма 0300.06.03 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

2. Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

- Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 62 |
| Обработени документи | бр. | 3 750 000 | 2 133 396 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 1 524 144 |
| Сертификати | бр. | 125 | 62 |
| Извършени проверки; | бр. | 350 | 187 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 33 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 1 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 609 |
| Обработени преписки; | бр. | 2000 | 2 967 |
| Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 105 000 | 98 200 |
| Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 8 |
| Потребители. | бр. | 2 300 | 2 950 |
| Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | Частични местни избори – 2 общини и 22 кметства; Местен референдум – 1 бр.; Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление –1 подписка с инициатива за свикване на общо събрание, 2 местни граждански инициативи, 1 национална гражданска инициатива и 2 европейски граждански инициативи. |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Промени в приложния софтуер – продължава да се поддържа приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 62 и  са относими към планираните стойности.

Показател: Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени  2 133 396  актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните стойности.

Показател: Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 524 144 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период доближават планираните стойности.

Показател: Сертификати –  към 30.06.2022 г.  има издадени 62 сертификата. Броят на актуализираните сертификати са относими към планираните стойности за 2022 година.

Показател: Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през отчетния период са извършили 187 проверки в общински администрации.

Показател: Брой обучения и семинари – през отчетния период са извършени 33 обучения.

Показател: Указания и ръководства – предвид това, че дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация) през отчетния период е изготвено едно указания.

Показател: Нормативни документи  - към отчетния период са съгласувани 609  проекта и изготвени 9 становища на нормативни актове и други документи, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Показател: Обработени преписки – в дирекцията към 30.06.2022 г. са постъпили 2 967 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период е относим към броя на планираните целеви стойности за 2022 година.

Показател: Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 98 200. Броят на извършваните справки е относим към планираните стойности.

Показател:  Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

Показател: Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 8 ИС).

Показател: Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 950 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните.

Показател: Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:

- Частични местни избори – 2 общини и 22 кметства;

- Местен референдум – 1 бр.;

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверена е 1 подписка с инициатива за свикване на общо събрание на територията на с. Ветрен дол, общ. Септември, 2 местни граждански инициативи, 1 национална гражданска инициатива и 2 европейски граждански инициативи.

- Отчет на разходите по програмата

| № | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 0 | 1 701 013 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 1 227 219 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 449 794 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 24 000 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 1 701 013 |
|  | Персонал |  |  | 1 227 219 |
|  | Издръжка |  |  | 449 794 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 24 000 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 0 | 0 | 1 701 013 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 1 701 013 |
|  | Численост на щатния персонал |  |  | 86 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на Министерския съвет и главния директор на ГД „ГРАО“.

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване или дължина на участък в линейни метри.

Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти“ е на база издадени разрешения за ползване на обекти или изградена част от обекта в %.

Стойността на показател „Брегоукрепване“ е в линейни метри – за брегоукрепителни съоръжения на обекти, които са в процес на изпълнение.

Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

Целевата стойност на показателя за линеен обект се отчита на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите.

Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 10 на показателите за 2022 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

Изпълнението по точки 13 - 18 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.