ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2023 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………......стр. 2

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2023 г. ………………………………… стр. 4

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета ........ стр. 12

ІV. Преглед на изпълнение на политиките………………………………………………….…..…. стр. 18

V. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………….………….…....стр. 43

1.Програма 2100.01.01……………………………………………………………………….……….стр. 43

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………….…...стр. 64

3. Програма 2100.01.03……………………………………………………………………………….стр. 66

4. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………….…...стр. 74

5. Програма 2100.02.02 ………………………………………………………………………..........стр. 103

6. Програма 2100.02.03 …………………………………………………………………….……….стр. 124

7. Програма 2100.03.00 ……………………………………………………………………….….....стр. 139

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

# 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Инспекторат“

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

| Министър на регионалното развитие и благоустройството |
| --- |
| Политически кабинет | Главен секретар | Дирекция "Инспекторат" | Дирекция "Вътрешен одит" |
| Финансов контрольор | Служител по сигурността на информацията | Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405/426 | Дирекция „Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405 520 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Тел: (02) 9405/488 | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ Тел.(02) 9405 317 | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405 528 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ Тел.(02) 9405 489 | Дирекция „Правна" Тел: (02) 9405 532 |
| Дирекция „Държавна собственост” Тел: (02) 9405 314 | Дирекция „Обществени поръчки“ Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405 532 | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405 387 | ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" Тел. (02) 988 17 51 12 |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ Тел: (02) 9405 518 |  |
| ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |
| Агенция „Пътна инфраструктура“ Тел.: (02) 9173 248 | Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 |
| Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.: (02) 8188 345 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 53 от 2022 г. и бр. 9 от 27.01.2023 г.) е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2023 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., Постановление № 108 от 09.08.2023 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Заповед № РД-02-14-895/18.08.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 893 229 000 лв.

При уточнен план на приходите, към 30.06.2023 г., в размер на 893 229 000 лв. са отчетени  416 856 078 лв. или 46,67 % изпълнение.

Изпълнението на приходите към 30.06.2023 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                                585 316 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                       295 726 лв.

- 156 085 лв. формирани от лабораторни услуги, продажба на фрезован материал и нощувки в бази за квалификация и преквалификация;

- 139 641 лв. представляват 50 % от постъпилите  приходи от  информационни услуги по договор с фирма  „Информационно обслужване“ АД.

- Приходи от наеми на имущество                                                                                    231 176 лв.

- 12 541 лв., формирани от събрани наеми от отдадени под наем имоти, предоставени за управление на МРРБ (ведомствени жилища, поставен банкомат, помещения и др.);

- приходи от наеми на имуществото в АГКК – 5 718 лв;

- приходи от наеми на имуществото в ДНСК – 2 126 лв;

- приходи от наеми на имуществото в АПИ – 210 791 лв. Средствата са формирани от отдадено под наем имущество съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост.

- Приходи от наеми на земя                                                                                                   5 097 лв.

- отдадени под наем части от поземлен имот с площ 3 кв.м. при км 59+378 на път  II-18 и части от поземлен имот с площ 3 кв.м. при км 59+470 на път II-18, съгласно договор за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост изх. № Д-37/15.04.2016 г.

- Приходи от дивиденти

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                 53 317 лв.

Към 30.06.2023 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 530 000 лв., което представлява 38,26 % изпълнение.

- Държавни такси                                                                                                       401 719 826 лв.

- Такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 13 158 130 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги.

- Такси по Тарифа 14 събирани от ДНСК – 2 071 044 лв. – в т.ч. 2 024 426 лв за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение 41 805 лв. и 4 813 лв. за издаване на копия от документи.

- Такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 185 385 лв.

-   Такси събрани от АПИ – 386 305 267 лв., в т.ч.:

- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 145 115 869 лв.;

- приходи от тол такси 159 594 798 лв.;

- приходи от маршрутни карти – 23 111 739 лв.;

- други такси по тарифата в размер на 58 482 861  лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходите от други такси по Тарифата за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация;

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация;

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя;

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи;

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация;

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

От общо реализираните за периода приходи в размер 203 402 871 лв. отразени по §25-00  „Държавни такси“  приходи в размер на 172 798 986 лв. са събрани от Национално тол управление.

Национално тол управление /НТУ/ изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, по опериране на Електронната система за събране на пътни такси по чл.10, ал.1 от от Закона за пътищата, администриране събирането на пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата и осъществяване на контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС № 13/16.12.2009 г., в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси. Въз основа на така получената информация в АПИ със сумата на наличните по сметки на АМ средства от непреведени такси се вземат следните записвания:

- на касова основа : § 88-02(-) / съответния приходен § 25-00;

- на начислена основа : Д-т с-ка 4679 / К-т с-ка от подгр.705 Приходи от такси.

В началото на следващия месец тези записвания се сторнират от АПИ, като след постъпването на преведените от АМ суми от събрани такси се съставят по общия ред съответстващите за тях записвания на касова и начислена основа.

Към 30.06.2023 г. планираните средства по този показател са в размер 887 620 000 лв., което представлява 45,26 % изпълнение.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети       13 576 479 лв.

- 330 768 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по  наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 13 245 711 лв. са формирани от: /+/ 79 155  лв. по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г.; 53 773 лв. - наказателни лихви, начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 184 588 лв., /в т.ч. приходи по наказателни постановления – 148 410 лв./; компенсаторни такси – 12 591 565 лв.; актове за административно нарушение – 162 680 лв.; глоба по наказателно постановление – 172 854 лв.; такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата – 1 096 лв.

Към 30.06.2023 г.  е налице преизпълнение на показателя спрямо уточнения план.

- Други приходи                                                                                                                 987 097 лв.

- /-/ 51 767 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 820 500 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 225 406 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 139 976 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на /-/ 60 821 лв. и по вземания събрани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. от АПИ в размер на /-/ 79 155 лв.;

- 132 934 лв.  - други неданъчни приходи /приложена разшифровка на §§ 36-19/.

Към 30.06.2023 г. планираните средства по този показател са в размер на 2 670 000 лв., което представлява преизпълнение от 36,97 % .

- Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                               /-/ 12 640 лв.

Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на /-/ 30 650 лв. представляващ  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 837 243 000 | 0 | 416 856 078 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 837 243 000 | 0 | 416 856 078 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 530 000 |  | 585 316 |
| Държавни такси | 832 777 700 |  | 401 719 826 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 485 300 |  | 13 576 479 |
| Други приходи | 1 670 000 |  | 987 097 |
| Други | -220 000 |  | -12 640 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  |  |

- Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:

- Такси по тарифа 14;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Възстановени разноски по съдебни дела;

- Приходи от ИО във връзка със сключен дотовор за обслужване на НБД „Население“.

- Вторични суровини и др.

- Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са формирани от:

Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

Собствени приходи;

Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

- Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са в размер на 400 866 850 лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 386 305 267 лв., в т.ч.:

Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) – 152 593 610 лв.;

Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 186 504 192 лв., от които 166 105 892 лв. от тол такси и 20 398 300 лв. от маршрутни карти;

Други такси по тарифата в размер на 58 482 860 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 13 245 711 лв.

Считано от 01.07.2022 г., с Постановление № 142 на Министерския съвет от 24 юни 2022 г., е изменена Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 г.). Промяната включва увеличение на размера на тол ставките, считано от 01.07.2022 г., като обхватът на републиканската пътна мрежа, подлежаща на тол таксуване, не се променя, но на таксуване вече подлежат и пътищата втори клас, които до 01.07.2022 г. бяха с нулева тарифна ставка. С изменената тарифа се предвиждаше намаление с 10% на размера на винетните такси,  считано от 01.01.2023 г

При сравнение с реализираните приходи за същия период на 2022 г. (01.01 – 30.06.2022 г.), които са били в общ размер на 244 470 962 лв., могат да се направят следните заключения:

Наблюдава се увеличение на приходите от пътни такси с 38.71 % за периода на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., за която приходите са били 244 470 962 лв. или през 2023 г. са събрани 94 626 840 лв. повече.

През отчетния период (01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.) се наблюдава нарастване на приходите от  електронни винетки за пътни превозни средства (ППС) с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона с около 5.37 % спрямо същия период на 2022 г., %, но приходите са намалени със 7,25%, което се дължи на факта, че считано от 01.01.2023 г, размерът на винетната такса е намелен с 10%. В сравнение със същия период на 2022 г.  продадените електронни винетки са 2 834 733 бр. на обща стойност от 164 524 122 лв.

Наблюдава се намаление в броя на продадените маршрутни карти с 13,57%, но приходите са увеличени с 58,09% поради увеличението на обхвата на платената пътна мрежа, считано от 01.07.2022 г. За първото шестмесечие на 2023 г. са продадени 632 556 бр. маршрутни карти на обща стойност 20 398 300 лв., а същия период на 2022 г. продадените маршрутни карти са 731 833 бр. на обща стойност 12 908 945,56 лв.

Обработените тол декларации за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 са  441 857 341 бр. на стойност 166 105 891,91 лв. Увеличението на броя обработени тол декларации е с 46,69 %, приходите от тях са с увеличение 147,76 %. В сравнение със същия период на 2022г. обработените тол декларации са 301 225 916 бр. на стойност от 67 043 894,36 лв.

- Дирекция за национален строителен контрол

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет са резултат от вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация.

Реализираните приходи, отразени по параграфите на ЕБК в отчета за касовото изпълнение на бюджета, постъпват по транзитната сметка на ДНСК и се централизират по сметката на първостепенния разпоредител в БНБ, съгласно БДС № 91-00-0292/01.09.2000 г.

По § 24-05 са отчетени събраните приходи от наеми на ведомствен апартамент и от отдадено под наем пространство за поставянето на вендинг автомати в административната сграда на ДНСК Централно управление и са  в размер на 2 126 лв.

По § 25-01 са отчетени събраните приходи по Тарифа №14 в размер на 2 071 044 лв., в т.ч. за издаване на разрешения за ползване 2 024 426 лв., за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение 41 805 лв. и 4 813 лв. за издаване на копия от документи.

По § 28-02 са отчетени събраните приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи в размер 330 768 лв.

По § 36-00 са отчетени събрани суми в размер на – 60 821 лв., разпределени съгласно представена разшифровка. По § 36-18 са отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на – 60 821 лв.

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи. От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.

Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 2 806 497 900 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 081 617 291 лв. или  38,54 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                                48 600 816 лв.

- Издръжка    	                                                                                                             864 871 673  лв.

- Капиталови разходи                                                                                                168 144 802 лв.

- Отчет на предоставените трансфери

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 12 248 129 лв., разпределени както следва:

- /-/ 441 263 лв. – предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията;

- /-/ 7 543 688 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на геозащитни дейности;

- /-/ 149 725 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с ремонт на общински пътища;

- /-/ 283 388 лв. – изплатени средства на основани изпълнителни листа;

- /+/ 24 250 лв. - възстановени средства по споразумения за ОУП;

- /+/ 998 226 лв. - възстановени средства по споразумения за благоустройствени дейности;

- /-/ 4 852 541 лв. – Сумата представлява преведени от Агенцията средства към общините в общ размер на /-/ 5 019 999 лв. на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ и възстановени от общини неизползвани целеви средствав предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ в размер на /+/  167 458 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

|  | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.00.00 | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 2 806 497 900 | 0 | 1 081 617 291 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 12 370 500 | 0 | 1 894 225 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” | 9 893 500 | 0 | 875 505 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 977 000 | 0 | 334 152 |
| 2100.01.03 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 1 500 000 | 0 | 684 568 |
| 2100.02.00 | Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 2 771 508 700 | 0 | 1 070 366 032 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 2 680 312 300 | 0 | 1 040 299 121 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 75 604 400 | 0 | 24 386 136 |
| 2100.02.03 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | 15 592 000 | 0 | 5 680 775 |
| 2100.03.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 22 618 700 | 0 | 9 357 034 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи | Администрирани разходи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 1 276 430 250 | 1 081 617 291 | 194 812 959 | 121 085 072 | 121 085 072 | 0 | 1 155 345 178 | 960 532 219 | 194 812 959 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 11 796 191 | 1 894 225 | 9 901 966 | 1 894 225 | 1 894 225 | 0 | 9 901 966 | 0 | 9 901 966 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” | 10 737 383 | 875 505 | 9 861 878 | 875 505 | 875 505 | 0 | 9 861 878 | 0 | 9 861 878 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 374 240 | 334 152 | 40 088 | 334 152 | 334 152 | 0 | 40 088 | 0 | 40 088 |
| 2100.01.03 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 684 568 | 684 568 | 0 | 684 568 | 684 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за ходобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 1 255 277 025 | 1 070 366 032 | 184 910 993 | 109 833 813 | 109 833 813 | 0 | 1 145 443 212 | 960 532 219 | 184 910 993 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 1 210 606 969 | 1 040 299 121 | 170 307 848 | 91 666 829 | 91 666 829 | 0 | 1 118 940 140 | 948 632 292 | 170 307 848 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 38 989 281 | 24 386 136 | 14 603 145 | 12 486 209 | 12 486 209 | 0 | 26 503 072 | 11 899 927 | 14 603 145 |
| 2100.02.03 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | 5 680 775 | 5 680 775 | 0 | 5 680 775 | 5 680 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 9 357 034 | 9 357 034 | 0 | 9 357 034 | 9 357 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 2 806 497 900 | 0 | 1 276 430 250 |
| Общо финансиране: | 2 806 497 900 | 0 | 1 276 430 250 |
| По бюджета на ПРБ | 2 806 497 900 | 0 | 1 081 617 291 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 0 | 0 | 194 812 959 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: |  |  | 165 807 211 |
| Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 9 788 351 |
| Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 7 146 192 |
| Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 148 249 125 |
| Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 547 715 |
| НПВУ |  |  | 75 828 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  | 0 | 20 254 426 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.: |  | 0 | 583 566 |
| Seamless Services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov) 890473 по програма „Хоризонт 2020“ | 0 | 0 | 0 |
| Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA |  |  | 583 566 |
| „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ с акроним MARSPLAN – BS II |  | 0 | 0 |
| Други международни програми |  | 0 | 33 080 |
| Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. |  | 0 | 33 080 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  | 0 | 8 134 676 |

ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

През отчетния период не са извършвани промени по бюджета на МРРБ.

ІV. Преглед на изпълнението на политиките

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

Дейностите за изпълнение на политиката са фокусирани и върху устойчивото развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция; организиране и координиране на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.); укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.

Политиката се изпълнява от следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:

# Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност. Дирекцията изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

- Политиката се усъвършенства чрез постигане на интегрирано устойчиво развитие на регионите в България на основата на балансирано административно-териториално устройство, ефективна децентрализация на държавното управление, подкрепа и усъвършенстване на местното самоуправление и насърчаване на доброто демократично управление в контекста на европейските принципи и стандарти за качество.

Стратегически цели

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда;

- Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.

- Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в регионите и качеството на живот.

Създаване на условия за подобряване състоянието на сградния жилищен фонд чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища. Постигането на стратегическата цел е свързано със следните оперативните цели:

- Постигане на по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, както и редуциране на емисиите на парникови газове,

  - Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите,

  - Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и е свързано:

- с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/програмата) в изпълнение на ПМС № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Към 30.06.2023 г. са обновени и въведени в експлоатация 1960 жилищни сгради. НПЕЕМЖС се намира в заключителна фаза на изпълнение;

- с изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;

- Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;

- Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация.

Оперативни цели

- Създаване на стратегическа планова и нормативна база за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

- Повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на  екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  в подкрепа на поставените стратегически цели за реализация на държавната политика за регионално развитие;

- Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС и с другите заинтересовани страни, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.

- Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС 2014-2020 без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;

- Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС за периода 2014-2020 и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;

- Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;

- Усъвършенстване на съществуващите информационни системи за наблюдение и контрол, въвеждане и управление на електронното отчитане на проектите;

- Програмиране и подготовка на проекти на програмите за трансгранично сътрудничество за програмен период 2021-2027.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

- В областта на административно-териториалното устройство:

Към 30.06.2023 г. са сигурени в оптимална степен необходимите условия, експертиза и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.

С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;

- Ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление;

- Постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.

- В областта на жилищната политика:

Постигането на стратегическите и оперативни цели е свързано:

- С реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/програмата) в изпълнение на ПМС № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Към 30.06.2023 г. са обновени и въведени в експлоатация 1960 жилищни сгради. НПЕЕМЖС се намира в заключителна фаза на изпълнение. Бюджетът на НПЕЕМЖС, съгласно ПМС № 339 от 2 декември 2016 г. и ПМС № 326 от 20 декември 2017 г. възлиза на 2 млрд. лева. Към 30.06.2023 г., съгласно Методическите указания за изпълнение на програмата и сключеното споразумение с Българска банка за развитие ЕАД (ББР), за въведените в експлоатация жилищни сгради към ББР са разплатени 1 948 734 729,97 лева, вкл. дължимите 1 924 696 048,92 лева главница и 24 038 681,05 лева лихви. Към 30.06.2023 г. неусвоените средства по сметката в Българска народна банка (БНБ) възлизат на 51 265 270,03 лева.

- С изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Бюджетът на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съгласно сключено споразумение с Министерство на финансите (МФ) № СПОР-17/16.02.2023 г. , финансирана по НПВУ възлиза до 1 496 347 328,00 лева, вкл. до 1 189 503 129,00 лева представляващи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост на НПВУ и до 236 226 509,00 лева национално публично финансиране за невъзстановим данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Към 30.06.2023 г. от бюджета на инвестицията не са изразходвани средства. Към момента на изготвяне на настоящия отчет изпълнението на програмата се намира на етап оценка на подадените в ИСУН проекти за изпълнение на инвестицията, общия брой на които е 3068 проекта (респ. жилищни сгради за енергийно обновяване) от 152 общински и районни администрации в страната.

Изпълнението на инвестицията се намира на етап оценяване на ППИ от назначена със заповед на ръководителя на СНД комисия. Във връзка със Заповед № РД-02-14-666/ 21.06.2023 г. на министъра на РРБ, ДЖП е определена и отговаря за изпълнението на следните реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ):

Реформа C4.R5: „Създаване на звена на принципа „Обслужване на едно гише“;

Реформа C4.R2: „Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективното обновяване на жилищни сгради“.

Към 30.06.2023 г. по Реформа C4.R5 се подготвя проект на документи и разчети за структурно обособяване и функциониране на центрове за предоставяне на комплексна консултантска услуга, свързана с енергийното обновяване на жилищните сгради, на принципа „Обслужване на едно гише“ във 28 областни центрове в страната, използвайки административния капацитет на съществуващите и функциониращи Областни информационни центрове.

Към 30.06.2023 г. по Реформа С4.R.2 е подготвен и внесен за разглеждане проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, целящ улесняване и облекчаване на взимането на решение от общото събрание на собствениците в жилищните сгради по въпроси, свързани с обновяването на общите части на сградата, както и участието на сдруженията на собствениците в проекти за обновяване.

Във връзка със Заповед № РД-02-14-650/19.06.2023 г. на министъра на РРБ, ДЖП е определена и отговорна за изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ.

Към 30.06.2023 г. в изпълнение на Подмярка 1 е извършено следното: одобрени са насоки за кандидатстване, в определения период за кандидатстване са регистрирани 3068 проектни предложения (респ. за енергийно обновяване на 3068 жилищни сгради) в 152 общини. Ръководителят на СНД определи членове на комисия за извършване оценка на проектните предложения (ПП). Регламентираният срок за извършване на оценката на ПП е до средата на м. октомври т.г.

2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
| --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Целева стойност 2024 | Отчетено с натрупване към 30.06.2023 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.20223 г. |
| Показатели за полза/ефект по ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като следва да се има предвид, че изпълнението на мерките по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 е в начален етап |
| Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция) | % | 2,02 |  | 2,04 | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |
| Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика | % | 10 |  | 5 | НП |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган: |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти | брой |  | 55 | 48 |  |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари | брой |  | 4 400 856 | 4 698 863 |  |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи | брой |  | 573 | 573 |  |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация | брой |  | 150 | 1 241 |  |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство: |
| Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие (нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност) | (%) | 1,1 |  |  | 0,6 |

2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., която стартира през 2023 г.:

- Модернизирани образователни институции – 286 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 224 539 лица;

- Обновени публични и жилищни сгради с повишена енергийна ефективност –  921  бр.;

- Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление –9 950 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 4 238 436,43 кв. м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61 хектара;

- Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 504,66  км.

УО на ОПРР 2014-2020 г. насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

Налице са сериозни предизвикателства пред изпълнението на комбинираната подкрепа на ниво проект и по двете оси, както и пред успешната реализация на пълния обем ресурс по финансови инструменти по линия на програмата. УО на ОПРР, съвместно със заинтересованите страни – Фонд мениджър и ФГР, както и в сътрудничество със службите на Европейската комисия, предприе действия по минимизиране на риска от загуба на средства в края на периода на допустимост 31.12.2023 г. чрез разглеждане на опции за прехвърляне между отделни оси и инструменти при наличие на проектно портфолио от зрели проекти и ускоряване на процеса на одобрение и сключване на договори за кредит от страна на финансовите посредници. След решение на Комитета за наблюдение на ОПРР за постигане на посочените цели в края на отчетния период бяха извършени следните промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: пренасочване от ПО6 към ПО1 на ресурс по финансови инструменти в размер на 27,89 млн. евро за реализация на зрели проекти в допустимите направления „градско развитие“ и „зони с потенциал за икономическо развитие“ с потенциал за по-бърза реализация до края на периода на допустимост, алокиране на свободен ресурс за индексация на дейности по СМР по проекти с комбинирана подкрепа по ПО1 и ПО6, както и разширяване на териториалния обхват на допустимостта на мерките в подкрепа на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради за обхващане на по-голям брой потенциални крайни получатели на кредитен ресурс от програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни при изпълнението на ПРР 2021- 2027 ще може да бъде направен към края на отчетния период след стартирането на изпълнението на мерките по програмата.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

В резултат, се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС)

Програми за ТГС Интеррег ИПП, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

През 2023 г.  програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 бяха в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

Към 30.06.2023 г. по двете покани за набиране на проектни предложения са сключени общо 106 договора за субсидия на обща стойност 62 426 601 лева, успешно приключили са 98 проекта, а в процес на изпълнение са 8 проекта.

По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 30 202 950 евро (59 071 836 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  2 290 177 евро (4 479 197 лв.).

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

Към 30.06.2023 г. по трите покани за набиране на проектни предложения са подписани общо 101 договора за субсидия на обща стойност 53 642 813 лв., успешно приключили са 100 проекта, а в процес на изпълнение e 1 проект.

По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 26 510 881евро (51 850 776лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 2 421 070 евро (4 735 201  лв.).

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020.

Към 30.06.2023 г. по двете покани за проектни предложения са подписани общо 78 договора за субсидия на обща стойност 35 166 158 лв., успешно са приключили 73 проекта, а в процес на изпълнение са 5 проекта.

По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 17 400 780 евро (34 032 968 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 1 033 586 евро (2 021 519 лв.).

През отчетния период дирекция УТС активно работи и по изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г., както следва:

- Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027

Към 30.06.2023 г. са обявени две покани за проектни предложения – по приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ и по приоритет 3 „ По-устойчив граничен регион“.

През м. януари 2023 г. беше обявена покана за кандидатстване по Приоритет 3 „По-устойчив граничен регион“ с общ бюджет 8,5 млн. евро - стратегически проект за подготовка на населението за навременна реакция при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране в случай на извънредни ситуации с предварително определени бенефициенти - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи, България, Сектор за управление при извънредни ситуации към Министерство на вътрешните работи, Сърбия, Академия на Министерство на вътрешните работи, България и Национално сдружение на доброволците в Република България. Оценката на проектното предложение приключи в края на м. май 2023 г., а в средата на месец юни проектното предложение беше одобрено от Комитета за наблюдение.  Очаква се в началото на м. септември да бъде сключен договор за субсидия.

През м. юни 2023 г. беше обявен прием на набиране на проектни концепции по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ с общ бюджет на поканата 8,52 млн. евро - за подкрепа на проектни идеи, които рационализират използването на туристическите ресурси и подобряват практиките за трансграничен туристически маркетинг и брандиране в съответствие със Специфична цел 2 на Териториалната стратегия към Програмата. Допустими кандидати: местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централните публични власти и законоустановени органи); агенции за регионално и секторно развитие; организации в подкрепа на бизнеса; НПО; академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции. Крайният срок за подаване на проектни концепции е 15 август 2023 г.

- Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Турция 2021-2027

Към 30.06.2023 г. са обявени две покани за проектни предложения – по приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ и по приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“.

През м. декември 2022 г. беше обявена покана за кандидатстване по Приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“ с общ бюджет 1,9 млн. евро - стратегически проект за укрепване капацитета на граничните власти в превенцията на нелегалната миграция. Бенефициенти са Областните дирекции на МВР в Бургас, Хасково и Ямбол от българска страна и областните управи на Одрин и Къркларели от турска. В началото на м. юни 2023 г. приключи оценката и проектното предложение беше одобрено от Комитета за наблюдение. Очаква се в началото на м. септември да се подпише договор за субсидия.

През м. май 2023 г. беше обявена покана за проектни концепции по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ с общ бюджет 13,4 млн. евро за подкрепа на проектни идеи, които разработват и използват трансгранични решения за стимулиране на икономическия растеж на целевия регион в съответствие със стратегическа цел 1 от Териториалната стратегия на програмата. Очаква се процесът по идентификация на проектните идеи да приключи в края на м. септември/началото на м. октомври 2023 г., след което успешно преминалите проекти ще бъдат поканени да представят пълно проектно предложение.

- Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България – Северна Македония 2021-2027

По програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 бе обявена ограничена покана за подаване на стратегическия проект „Изграждане на нов Граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП) между Струмяни, област Благоевград и община Берово, Източен регион“. Крайният срок за подаване на проектно предложение по Приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ с общ бюджет 10,3 млн. евро за стратегически проект за изграждане на ГКПП „Струмяни-Берово“ е 31.07.2023. Предстои административна оценка и проверка на допустимост на подаденото проектно предложение. Цялостната оценка на стратегическия проект следва да приключи до края на м. септември 2023 г. и да бъде подписан договор за субсидия през м. ноември.

На 07 юни 2023 г. беше обявена покана за набиране на инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“ с общ бюджет 5,2 млн. евро - за изграждане на зелени площи и развитие на естествени зелени градски зони. Допустими кандидати: администрация, академични и научни институции, НПО. Крайният срок за подаване на инвестиционни проектни предложения 15.09.2023 г.

През м. май 2023 беше обявена покана за набиране на концепции по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ с общ бюджет 15,6 млн. евро - за дейности, свързани с туристически продукти. Допустими кандидати: администрация, НПО, академични, обучителни и социални институции и МСП. В рамките на крайния срок (24.07.2023 г.) по първата покана постъпиха общо 24 проектни идеи, за които към настоящия момент се извършва двустепенен процес на идентификация, който включва проверка на допустимост и проверка на качеството. Очаква се процесът по идентификация на проектните идеи да приключи в края на м. септември 2023 г., след което успешно преминалите проекти ще бъдат поканени да представят пълно проектно предложение.

Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС  е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:

По програмите, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020

Към 30.06.2023 г. по трите покани за проектни предложения по програмата са сключени 172 договора за субсидия на обща стойност около 538 млн. лв., от които 145 са финализирани, а 24 са в процес на изпълнение. Общият брой на българските партньори в одобрени за финансиране проекти е 232, с общ бюджет за българските бенефициенти - около 258 млн. лв. През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 117 673 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027

Програмата е одобрена от ЕК на  30.11.2022 г. (документ CCI 2021TC16RFCB020) като максималният размер на подкрепата е 163 497 401 евро.  От 10 май 2023 г. са обявени две покани за набиране на проектни предложения – покана за определените стратегически проекта по програмата и отворена покана за проектни предложения в рамките на Приоритет 2 „По-зелен регион“ на програмата. Предвиденият бюджет за поканата е в размер на 44 126 637 евро.

- Специфична цел 2.4 Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи (бюджет 9 млн.);

- Специфична цел 2.7 на програмата Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване (бюджет 35 млн.)

По приоритета за интегрирано развитие в момента външен изпълнител изготвя териториалната стратегия. Очаква се стратегията да бъде готова през есента на 2024 и да се обяви прием на проектни концепции.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Към 30.06.2023 г. по обявените шест покани за набиране на проектни предложения са подписани общо 133 договора за субсидия на обща стойност 297,4 млн. лв., успешно приключили са 55 проекта, а 78 проекта са в процес на изпълнение. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  337 395 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027

Програмата е одобрена от ЕК на  13.09.2022 г. Максималният размер на подкрепа по програмата е 67 162 945 евро. Очаква се през есента на 2023 г. да бъдат обявени две покани – целева за стратегически проекти и отворена, в рамките на приоритет 1 и 2.

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г.

В първата покана за проектни предложения са одобрени 43 проекта с бюджет на обща стойност около 32,540 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро. Сключени са 57 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 470 870,43 лв. Проектите са приключили своето изпълнение. Допълнително е финансиран един стратегически проект „Go Green” с общ бюджет от 4,4 млн. евро. в рамките на инициатива „Зелена дигитализация“ (Greening the Digital Sector). От българска страна в проекта участва 1 български партньор с бюджет от 740 062,00 евро. Подписан е договор за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 217 111,99 лв. Проектът e в процес на изпълнение. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  83 026 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020

По трите открити покани и по двете покани за приоритетните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион са финансирани 80 проекта с общ бюджет над 10 430 697 евро (20 400 357 лв.) с участието на 132 български партньори. в изпълнение са 23 проекта с участие на 34 български партньора, на обща стойност около 4,5 млн. евро.През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 40 769 лв.

- Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027

Първата покана по програмата беше отворена от 29 септември 2022 г. до 21 ноември 2022 г. Получени са 290 проектни предложения в първата фаза на кандидатстване – подаване на Заявление за интерес. Одобрените предложения продължиха във втората фаза на кандидатстване – подаване на пълната Апликационна форма. Получените 89 предложения във втората фаза от първата покана за набиране на проектни предложения са в етап на оценяване. Очаква се одобрение на предложенията през ноември 2023 г. Бюджетът от ЕФРР предвиден за финансиране на одобрените проекти по първата покана е в размер на 91 753 091 евро. Очаква се отваряне на втората покана за предложения на 2 октомври 2023 г. със срок за подавене на предложенията 29 февруари 2024 г.

- Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020

Обявени четири покани, в рамките на които са одобрени за финансиране общо 258 проекта. В 43 от тези проекти участват 51 български партньори (национални, регионални и местни власти, публично-правни организации), с общ бюджет на стойност около 14,9 млн. лв. Подписани са 42 договора за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 2 122 558 лв. Към 30.06.2023 г.  проектите са приключили своето изпълнение. През отчетния период  са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 150 740 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027

Към 30.06.2023 г. по програмата са обявени две покани за предложения. Първата покана приключи на 31 май 2022 г. Подадени са 134 проектни предложения, с участието на 46 български организации в 28 проекта, включително 3 водещи партньори, 33 партньори и 10 асоциирани, отговорни за политиката органи. Одобрени са 72 предложения, включително 12 проекта с 16 български партньори и 4 асоциирани, отговорни за политиката органи, сред които няма български Водещи партньори. Проектите са в етап на изълнение и подписване на договорите за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ. Втората покана за проектни предложения беше отворена за кандидатстване до 9 юни 2023 г. По поканата са получени 146 предложения, с участие на 906 организации. От България участват 60 организации, включително 3 водещи партньори, 38 партньори и 19 асоциирани, отговорни за политиката органи. Предложенията са в етап на оценка. През декември 2023 г. се очаква одобрение на проектните предложения.

- Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20  приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ

В двете покани за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ по програмата са одобрени 43 проекта, като в 9 от тях има български градове - партньори (Бургас, Смолян, Варна) с общ бюджет 493 364 лв. Сключени са 6 договора за национално съфинансиране на стойност 81 702 лв. По поканата за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ се изпълняват 20 проекта, като в 2 от тях участва Столична община с общ бюджет 241 142 лв. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв. По поканата за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта. Трима български партньори с общ бюджет 359 645 лв. участват в проекти  по поканата. Сключени са 4 договора за национално съфинансиране на стойност 53 949 лв. В изпълнение са 3 проекта (на общини Габрово, Враца и Разлог), на обща стойност около 60 000 евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 12 559 лв.

- Програма УРБАКТ IV 2021-2027

Първата покана за проектни предложения приключи на 31 март. В одобрениете 30 мрежи за планиране на действия участват 252 индивидуални партньори от 28 европейски страни. От българска страна участват 7 партньори (Варна, Враца, Казанлък, Габрово, София, Разлог и Добрич).

- Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата не финансира съвместни проекти с участието на бенефициенти от държавите членки на ЕС.

- Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД)

В Първата покана за предложения са одобрени 4 проекти предложения с участие на 3 български партньори в 3 проектни предложения. Втората покана за предложения е обявена в периода юни - октомври 2022 г. В Третата покана за предложения са одобрени 4 проекти предложения с участие на 2 български партньори в 2 проектни предложения. Проектите са в етап на изпълнение и на подписване на договорите за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020

По двете покани за набиране на проектни предложения по програмата са одобрени 54 проекта за финансиране с общ бюджет 7,8 млн. евро (15, 2 млн. лв.), като в 38 от тях участват 43 български партньора. Проектите в първата покана за приключили изпълнение. Проектите във втората покана са в етап на финално отчитане. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 83 026 лв.

- Програмата ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е одобрена от ЕК.

На 30 март 2023 г. беше обявена Първата покана за набиране на проектни предложения със срок за подаване на проектни предложения – 3 месеца от публикуването ѝ. Поканата беше е отворена за двата приоритета на програмата: “Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“. Ресурсът по първата покана е в общ размер на 35,4 млн. евро. Първата покана за предложения приключи на 4 юли 2023 г. Подадени са 151 заявления, от които 93 за редовни проекти и 58 малки проекти, с общо 642 партньори. Предложенията са в етап на оценка.

- Постигнати резултати в областта на административно-териториалното устройство

# През отчетния период 01.01.2023 - 30.06.2023 г. успешно се изпълняват планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление. Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за годината.

# Идентифицираните силни страни са свързани с осигуряване на добра координация и организация на дейностите в административен план и мобилизиране на експертния потенциал за постигане на предвидените резултати. Осигурено е и поддържане  на работните междуинституционални контакти и сътрудничеството със съответните органи, организации и в рамките на специализирани работни групи, включително по линия на Съвета на Европа.

# Установени са слабости, свързани със забавяне на предвидените срокове за част от планираните дейности по стартиране и договориране на обществени поръчки в МРРБ, които са извън компетентността на Дирекция УТАТУ, респективно отдел „Административно-териториално устройство“. Установените проблеми към момента не са довели до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.

3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (СППРР) , директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Търговски дружества и концесии“, директорът на дирекция „Държавна собственост“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

ГД „СППРР“ носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура. Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между-регионалните и вътрешно-регионалните различия чрез изпълнение на следните стратегически и оперативни цели. Реализирането на целите се осъществява и чрез изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014- 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Европейската комисия публикува регламентите и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2021-2027.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането ѝ в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор;

- Увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;

- Да се постигне финансово, технически и екологично устойчив „ВиК“ отрасъл, който предоставя ВиК уклуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията;

- Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

•	Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

•	Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

•	Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;

•	Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

•	Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България.

•	Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;

•	Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили.

- Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.

Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.

АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:

1.	Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2022 г. се предвижда актуализиране на размера на тол таксите и определяне на размер за тол такси за пътища II – ри клас. С проекта на постановление на Министерския съвет се цели актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП. По този начин ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

2.	Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.

3.	Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.

- Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството;

- Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;

- Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;

- Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Осигуряването на национални условия за свободното движение на строителните продукти и за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение).

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;

- Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове;

- Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура.

- Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане.

- Чрез  24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). В периода е подписан договор за мониторинг и поддръжка на системата с фирмата изпълнител – КАПШ .

- Към настоящия момент Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол).

- Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

- Броят на реализираните електронни винетки за превозни средства са 2 987 068 бр. Следва да отчетем, че в показателите за изпълнение са включени и продадените тол такси за тежкотоварните превозни средства. За ползване на платената пътна мрежа, включена в обхвата на тол таксуването са реализирани и 632 556 бр. маршрутни карти (предплатена тол такса) и са обработени повече от 441 млн. тол декларации. Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото.

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Брой жители, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели;

- Брой жители, на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването;

- Брой жители, на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Рехабилитирани и новоизградени участъци | Км. | 453.195 | 43.89 |
| Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 925.233 | 19 925.23 |
| Брой продадени електронни винетки | Броя | 6 300 000 | 2 987 068 |
| Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 1 |
| Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда | бр. | 70 | 3 |
| Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности | бр. | 5 | 4 |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 1000 | 951,8 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 30 | 3 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 0 | 0 |
| Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | % | 100 | 93,2 |
| Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация | % | Min.(1) | 102,0 |
| Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти | брой | 800 | 8786 |
| Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите | брой | 75 | 92 |
| Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз | брой | 5 | 11 |
| Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни | млн. бр. | 2,95 | 2,65 |

2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;

- Показател „Брой продадени електронни винетки“ – показателят определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона;

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища.

- Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях;

- Показател „Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности“ – показателят отразява подпомогнатите общини със завършени и въведени в експлоатация обекти с разрешение за ползване геозащитни обекти/етапи (реализирани укрепителни, брегоукрепителни, отводнителни и др. съоръжения);

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за мониторинг и режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи и др.;

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;

- Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);

- Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“. Към 30.06.2023 г. се отчита преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора;

- Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“. Към 30.06.2023 г. дирекция ТПН поддържа регулаторна база от 92 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите;

- Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 30.06.2023 г. се отчита преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора;

- Показател „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни“ представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

- 2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- По отношение на ангажираността на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“-през отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. С оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи през периода се изпълняват обекти на територията на общините Елена, Белослав, Шумен, Първомай, Приморско, Момчилград, Белово, Неделино, Априлци, Троян, Пещера, Ямбол, Разлог, Летница, Правец и Родопи,  финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер в предходни години. Продължават да се изпълняват и одобрените 97 обекта – общински пътища и  37 обекта за улична мрежа, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет.

Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Разгледани са предложения за допълване и изменение на списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Ардино, Белица, Марица и Момчилград, както и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общините Гоце Делчев и Петрич. С Решение № 384/18.05.2023 г. на Министерския съвет е изменена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на пътни участъци и улична мрежа на територията на гр. Петрич. Целите, които се постигат са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.

През периода беше извършена усилена работа за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През 2023 г. продължи изпълнението на обекти със сключени договори, усилията за провеждане на процедури по ЗОП за значими обекти с надобщинско значение, както и изпълнението на сключени в предходни години на 40 споразумения за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и/или строителни и монтажни работи (СМР) по предложения на общини, свързани с укрепване на свлачищни райони на територията на 28 общини: Бяла, Сухиндол, Смолян, Правец, Приморско, Белово, Иваново, Мездра, Омуртаг, Своге Белене, Бойчиновци, Брезник, Брусарци, Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Златоград, Каварна, Ловеч, Оряхово, Ракитово, Сатовча, Свищов, Тетевен, Трън и Царево, както и мониторинг и оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси..

В съответствие с финансовия ресурс в началото на 2023 г. отново е отправена покана до всички общински администрации чрез Националното сдружение на общините и областните управители за представяне на предложения за финансиране на ППР и/или СМР за извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие. След проведени от началото на 2023 г. три работни срещи, е извършена оценка и приоритизация по одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството критерии за оценка на допустимите предложения и е съставен списък с обекти за финансиране на 13 бр. предложения от 8 общини за ППР и на 3 бр. предложения от 3 общини за финансиране на СМР.

Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.

През отчетния период продължиха дейностите свързани с изпълнение на заложените оперативни цели, в това число подобряване на ВиК инфраструктурата за постигане на съответствие с европейските директиви и ефективност при предоставяне на ВиК услугите. Оказване на подкрепа на общинските администрации и областните администрации, като собственици на публичната ВиК инфраструктура и на Асоциациите по ВиК при управление на ВиК активите, в съответствие със сключените договори с ВиК операторите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК инфраструктурата. Продължава изпълнението на 105 бр. ВиК обекти, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет.

В съответствие с изискванията за реформи на Националния план за възстановяване и възстановяване (НПВУ) и по-конкретно „Продължаване на реформата във водния сектор“ и проведените през 2022 г. обществени консултации и междуведомствено съгласуване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, през отчетния период са направени допълнения и прецизиране на текстове в проектозакона и през м. април 2023 г. отново е публикуван за обществени консултации и е изпратен за междуведомствено съгласуване. Предстои внасяне на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията в Министерския съвет за одобрение през втората полугодие на 2023 г.

- По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове

През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове.

# По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове (ОУП) за цялата им територия при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2023 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство.

# По отношение на дейностите, изпълнявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 30.06.2023 г. са одобрени КККР за 108,27 хил. кв. км, представляващи 97,54 % от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,3  млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1435 населени места, включително всички областни градове и 149 общински центрове.

За територията на страната има десет съдебни района – Балчик, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, София-град, Тетевен, Троян и Трявна, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 65 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Благоевград, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Вълчи дол,  Вършец, Грамада, Гурково, Девня, Добрич–град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Копривщица, Костенец, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

# По отношение на дейностите, изпълнявани от Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Предоставяните услуги от ДНСК са с високо качество, тъй като е въведена „Система за управление на качеството /СУК/ на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”. ДНСК е сертифицирана от ОНМI EURO SERT GMBH MAGDEBURG, а през 2018 г. премина към стандарт БДС EN ISO 9001:2015. През 2020 г. ДНСК е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 със срок на действие 2023 г. Сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, но по този начин, ДНСК демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентите и на приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността от предоставяните услуги. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:

- Контрол върху строителните книжа;

- Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;

- Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;

- Обследване на аварии в строителството;

- Контрол върху ползването на строежите;

- Въвеждане в експлоатация на строежите.

- По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“

1. Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени мерки, обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство или участие в междуведомствени работни групи и съвети за изпълнение на национални и европейски политики:

Статус на изпълнението:

1.1.  Изпълнена е Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ по сключено Оперативно споразумение № СПОР-46/7.10.2022 г. и РД-02-30-5/20.2.2023 г. между МФ и МРРБ. Реформата е изпълнена в срок с приемане на Решение № 270 от 6.4.2023 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и на Пътна карта за нейното изпълнение.

1.2. Участие в МРГ, създадена със Заповед № РД-14-78 от 30.05.2022 на министъра на иновациите и растежа за изготвяне на Национална водородна концепция в Република България и Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. Съгласуване на концепцията и Пътната карта за приемането им от МС.

1.3. Участие в прегледа, съгласуването и изразяването на експертни становища в подготвяните от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) позиции на България (експертно участие в над 10 позиции за отчетния период и в 1 онлайн среща с представители на Европейската комисия) в процеса на разработване и разглеждане на предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пречистването на градските отпадъчни води.

1.4. Участие в прегледа, съгласуването и изразяването на експертни становища по досиетата на нормативни актове от европейския законодателен пакет „Подготвени за цел 55“, както следва:

- Пряко участие при съгласуване на 2 бр. указания по Предложение за изменение на Директивата за енергийните характеристики на сградите, 4-та ревизия на предложение за изменение на Директива 2010/31/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработка), Междуинституционален номер на досие 2021/0426(COD);

- Периодичен преглед на пакет документи и изразяване на становища и съгласуване на указания по предложение за изменение на Директива (EС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;

- Участие в междуведомствена работна група за изготвяне на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, създадена със Заповед № РД-14-35 от 03.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа;

- Участие в междуведомствена работна група във връзка с извършването на самооценка на съответствието на българската нормативна рамка, политики и практики с правните инструменти от компетентността на Комитета за публично управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

- Участие в работна група 31 „Европейски семестър“, създадена със Заповед № ЗМФ-133 от 07.03.2022 на министъра на финансите.

1.5. Дейности във връзка с предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

- Изготвени и изпратени до Министерство на икономиката (МИ) 11 бр. експертни становища по Предложението за Регламент, във връзка с участие на експерти в заседания на Работна група (РГ) „Техническа хармонизация“ към Съвета на ЕС.

- Участие в работата на РГ 1 „Свободно движение на стоки“ - периодичен преглед и съгласуване на указания по предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти - досие 2022/0094(COD).

1.6. Дейности във връзка с участие в работата на работна група на ЕК за материалите в контакт с вода за човешко потребление DWD WG-SM Subgroup on Materials по Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека  -периодичен преглед на изпратените от ЕК документи, обсъждане с представители на МЗ и изготвяне на националната позиция по 3 проекта на делегирани актове. Изготвени и изпратени писмени коментари до ЕК по два от проектите.

1.7. Участие в разработването на Национален велосипеден план на България в рамките на проект "Danube Cycle Plans".

2. Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН, както следва:

2.1. Активно участие на експертите от отдел СП в работата на 5 бр. РГ по CPR Technical Acquis process организирани от Европейската комисия за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти, както следва:

- Продуктова област 01: Предварително изготвени стоманобетонни продукти;

- Продуктова област 02: Метални продукти;

- Продуктова област 07: Стомана за армиране и предварително напрягане;

- Продуктова област 04: Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени, търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков;

- Продуктова област 05 (хоризонтална работна група): Екологична устойчивост.

През отчетния период е извършен периодичен преглед на материалите, свързани с работната програма на групите по продуктови области; изготвяне, съгласуване с експертите на национално ниво на информация за националните изисквания и изпращане на информацията на ЕК; участие в проведени 12 бр. работни срещи.

2.2. Участие в 3 бр. срещи на работна група WG4 CPR2G за обсъждане на предложените изменения на текстовете в разпоредбите от предложението за нов Регламент за строителни продукти.

2.3. Участие в организирани от ЕК 3 бр. уебинара, организирани от Строителния форум на високо ниво за устойчиво развитие на строителния сектор (HIGH LEVEL CONSTRUCTION FORUM (HLCF 2022)), свързани със зелен преход на строителния сектор и разработване на план за намаляване на емисиите през целия жизнен цикъл на сградите, инициативи в подкрепа на дигиталния преход на строителния сектор и път на преход към устойчива, по-екологична и дигитална строителна екосистема.

2.4. Участие в 8 бр. заседания на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на ЕС във връзка с Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011, организирани от CPR team, GROW.H.1 – Construction.

2.5. Участие в 2 бр. заседания на работна група на ЕК за материалите в контакт с вода за човешко потребление DWD WG-SM Subgroup on Materials по Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

3. Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515.

3.1. Изготвяне на 20 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици, получени в Звеното за контакт относно продукти в строителството;

3.2. Поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството (публикуване на разширени и актуализирани списъци на строителни продукти от обхвата на  издадени Разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти на ЛОСП, актуализиране на европейското и национално законодателство в областта на строителните продукти, публикуване на новини за провеждане на обществени допитвания на проекти на национални изисквания, актуализиране на информация за ЛОСП и др.);

3.3. Звеното за контакт относно продукти в строителството е включено като орган за подаване на информация в електронната система ICSMS за обмен на информация между страните членки във връзка с Регламент (EС) № 2019/515 за взаимно признаване на стоки. През отчетния период е получен 1 бр. сигнал чрез системата ICSMS от Шведски орган за надзор на пазара и е извършена проверка.

4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, ДНСК, АГКК, дирекция „Технически правила и норми“.

5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период няма настъпили промени в нормативната уредба.

V. Преглед на изпълнението на програмите

1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” - ГД СППРР допринася за изпълнението на бюджетна програма 1, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие, чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством девет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

Приоритетна ос 9 – „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)

По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти.

Проектите на трите програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 бяха официално одобрени от ЕК в края на 2022 г. През отчетния период са обявени покани за набиране на проектни предложения по всички специфични цели и приоритети по всяка от програмите, както е посочено в т. 1.1. След приключване на съответната оценка на подадените предложения предстои сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и стартиране на изпълнението на проектните дейности.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.

  - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;

- Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;

- Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;

- Ефективно управление и изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество;

- През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;

- Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони;

Оперативна цел

- Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;

- Социално приобщаване чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство чрез насърчаване на регионалния туризъм;

- Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.

Стратегическите и оперативни цели поставени пред държавната политика за регионално развитие се реализират с помощта на ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027, които са програми, насочени към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България и са съобразени с националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Тези програми допринасят за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмите подкрепят реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. ПРР 2021-2027 г. надгражда постигнато до момента и се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни.

В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане бяха сформирани новите регионални съвети за развитие (РСР) в шестте региона за планиране от ниво 2. През отчетния период бяха организирани и проведени шест заседания на Регионалните съвети за развитие на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион и Южен централен регион, Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране, на които бяха одобрени критерии за подбор на интегрирани концепции от РСР.

С изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от април 2019 г., към отговорностите на ГД СППРР са добавени функции за координация и изпълнение на дейностите по политиката за морското пространствено планиране, включително разработването на Морския пространствен план на Република България (МППРБ). През първото тримесечие на 2023 г., МППРБ е съгласуван от Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. МППРБ беше одобрен с решение на Министерски съвет №386 от 23.05.2023 г, обнародвано в бр. 46 на ДВ от 26.05.2023 г.

Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 51е.) Морският пространствен план на Република България следва да се актуализира на всеки 10 г., като при необходимост този интервал би могъл да бъде и по-малък. По тази причина в раздел „7. Прилагане на плана и оценка на резултатите“, в точка 7.2 „Поддържане, актуализиране и изменение на МППРБ“ е заложено до 2029 г. да се възложи актуализация на МППРБ.

Поради факта, че политиката по морско пространствено планиране е нова за страната е целесъобразно скоро след приемането и влизането в действие на МППРБ да се направи преглед на плана.  Идентифицирана е необходимост от актуализация на МППРБ, поради наличие на съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил разработен,  и допълнително заявени в рамките на съгласуването му нужди от заинтересованите страни за актуализация на информацията (включително на ГИС база данни към плана).

По тази причина е наложително да се възложи актуализирането на МППРБ почти непосредствено след одобрението му, за което е предвиден ресурс в размер на 250 000 лева за преглед и актуализация на МППРБ в интервала 2023 г. – 2024 г. (поради необходимост от извършване на тези дейности през 2024 г. е попълнено Приложение „Недостиг“ за съответната сума) и съответно е необходимо да се предвиди ресурс в размер на 500 000 лв. през 2030 г. Тези дейности са разписани в мярка 4 „Изпълнение на морската политика“  от „Област на въздействие 9.1. в „Стратегическо планиране и наблюдение на регионалното и пространственото развитие“ на  Приоритет 9 „Местно развитие“ от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие:  БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г.

Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:

Поради спецификата на интегрирания териториален подход, двете основни операции по програмата „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ и Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“, които акумулират 65% от бюджета на програмата, ще стартират през последното тримесечие на годината.

Успоредно с подготовката на необходимите процедури по Приоритет 1 на ПРР, в рамките на отчетния период, УО на ПРР изготви Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ, като проведе необходимите съгласувателни процедури със съответните заинтересовани страни и ревизира текстовете в съответствие с постъпилите в хода на проведените консултации коментари и предложения.

С оглед създаване на необходимите условия за гарантиране качественото изпълнение на инструмента ИТИ, УО на ПРР финализира и процедурата по изменение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), което има за цел да прецизира процедурите по подбор на концепции за ИТИ, вкл. функциите и отговорностите на звената за управление на регионалното развитие.

ППЗРР е одобрен от Министерския съвет с Постановление № 79 от 18.05.2023 г. и обнародван в Държавен вестник в бр. 45 от 2023 г.

През месец юни 2023 г. е публикувана и отворена за участие Процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ с краен срок за кандидатстване 27.09.2023 г.

Тъй като 2023 г. е едва в началото на програмния период, а и предвид че ПРР 2021-2027 г. ще се изпълнява чрез прилагане на напълно нов подход за регионално развитие, изискващ изграждане на капацитет на регионално и местно ниво, както и допълнителни мерки за стимулиране на бенефициентите да си партнират, се предвижда в първите две години от изпълнението на програмата да бъдат изразходвани основно средства по приоритетната ос за техническа помощ.

Същевременно, в провеждащия се преговорен процес с ЕК е взето решение за включване в обхвата и в съдържанието на ПРР 2021-2027 г. на 2 нови специфични приоритета с финансиране от Фонда за справедлив преход (ФСП) – Приоритет „Справедлив преход“ (за основни инвестиции от ФСП) и приоритет за техническа помощ по чл. 36 от РОР, чрез които ще се обезпечи прилагането на новия териториален подход, както и подготовката и изпълнението на инвестициите по ФСП. Изготвените проекти на териториални планове бяха съгласувани от министъра на околната среда и водите със становище по екологична оценка № 3-2/2023 г. от 10.02.2023 г. Проведени бяха информационни срещи със заинтересованите страни в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил, на които бяха представени възможностите за финансиране по ПРР 2021-2027 г. с ресурс от ФСП, както и бяха обсъдени конкретни предложения на местното общество за подобряване на плановете. Междувременно УО на ПРР инициира експертна работна група, с представители на КН на програмата, в рамките на която бяха изпратени конкретни предложения за допълване и актуализация на приоритетите по програмата с финансиране от ФСП. През целия отчетен период регулярно бяха провеждани координационни срещи с Министерство на енергетиката за допълване и актуализация на териториалните планове за справедлив преход.

Съгласно процедурите и действащото законодателство беше необходимо изготвяне на Екологична оценка на изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 г. Процесът завърши с издаване на съгласувателно становище от компетентния орган – министъра на околната среда и водите през месец февруари 2023 г. Всички предписани приложими мерки и действия за опазване на околната среда ще бъдат изпълнени по Програмата.

ГД СППРР участва и в разработването на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Проведени са технически срещи и координационни срещи с представители на Европейската комисия и на национално ниво, отразени са финални коментари от ЕК. Прегледани и съгласувани са окончателни текстове на НПВУ и приложенията с информация за етапи и цели на реформите и инвестициите към него, за които водеща е ГД СППРР. През отчетния период бяха проведени разговори и за уточняване и финализиране на механизмите за верификация на заложените етапи и цели по НПВУ.

ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с новия програмен период и се включи в информационни кампании и изнесени срещи в градове из страната във връзка с подготовката на новия програмен период и възможностите за финансиране на проекти по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., НПВУ и Програмите за трансгранично сътрудничество.

ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с новия програмен период 2021-2027 г., които бяха представяни по време на събития, организирани от УО на ОПРР или при участия в международни и регионални форуми и конференции за представяне на новия регионален подход и подготовката на ПРР 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 19, ал. 2, т. 3 от Закона за индустриалните паркове в рамките на междуведомствена работна група с представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката и индустрията е изготвен Анализ за определяне на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на Република България, въз основа на който е предложен Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ОПРР/ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г., от началото на годината до момента са проведени редица работни срещи, информационни събития и конференции с участие на експерти от УО. Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на програмиране и изпълнение на ПРР 2021-2027 г. Натрупаният опит и препоръки от съвместната партньорска работа са взети под внимание и са включени в текстовете и документите за подготовка и изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Отчитайки важността на сътрудничеството и партньорския подход за вземането на правилни управленски решения, УО на ОПРР, приложи проактивен подход и интензифицира процеса по обсъждане и дискутиране на отворени въпроси с всички заинтересовани страни през последните 6 месеца. Бяха проведени тематични работни срещи и събития със заинтересовани страни в областта на: спортна инфраструктура, образователна инфраструктура, индустриални паркове и зони, прилагане на финансовите инструменти, както и за представяне на възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и Фонда за справедлив преход  в гр. Перник, Кюстендил и Стара Загора.

В рамките на множество събития се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход.

Проактивната политика на УО на ОПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работата, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната.

През отчетния период беше доразработен и пуснат в експлоатация новия сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Бяха проведени специализирани обучения – онлайн и присъствено от Дирекция „Електронно управление“ към МЕУ за изграждане и администриране на нов сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съвместно с Дирекция ИОСС, МРРБ.

През отчетния период беше разработена документация и стартирана процедура по 2 обществени поръчки за дейностите за информация и публичност по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027 г. – за изготвяне на информационни и рекламни материали и популяризиране на двете програми в социалните мрежи и канали. Беше организирана процедура по избор и доставка на стационарни и преносими компютри за нуждите на Управляващия орган.

Бяха организирани участия в обучения на експерти на ГД СППРР за подобряване на административния капацитет на УО на ОПРР и придобиване на нови знания и умения за ефективно изпълнение на задълженията като УО и на ПРР 2021-2027 г.

В рамките на периода успешно приключи изпълнението и на договор № РД-02-19-183/ 23.10.2020 г. с предмет „Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. През отчетния период, УО проведе събития за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на договора, като всички релевантни коментари, препоръки, мнения и становища са взети предвид.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;

Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата:

- Одобрен е  1 бр. Морски пространствен план  с период на действие до 2035;

- Изготвени са 1 бр. Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ;

- Одобрен от Министерски съвет 1 бр. Правилник за прилагането на ЗРР;

- Стартирана е процедура по избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Разработване на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.“;

- Стартирана е процедура по избор на изпълнител  по обществена поръчка с предмет: „Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“;

- Изготвени 1 бр. процедурни правила за РСР за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР – част 1;

- Проведени са 6 броя заседания на регионалните съвети за развитие;

- Проведени са 3 бр. заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР;

- Проведени са 8 бр. срещи със заинтересовани страни в областта на: спортна инфраструктура, образователна инфраструктура, индустриални паркове и зони, прилагане на финансовите инструменти;

- Проведени са  3 бр. срещи за представяне на възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и Фонда за справедлив преход  в гр. Перник, Кюстендил и Стара Загора.

От началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 25 процедури за предоставяне на финансиране (грантово + финансови инструменти) на обща стойност над 3,14 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

През месец април 2023 г. в рамките на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ беше обявена нова процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ с краен срок за кандидатстване - 16 май 2023 г.  Основна цел на процедурата е подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програмата за развитие на регионите. Конкретни бенефициенти са 50 градски общини в качеството им на потенциални бенефициенти по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ по ПРР.  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 млн. лв. В рамките на крайният срок за кандидатстване бенефициентите подадоха 45 проектни предложения за оценка от УО на ОПРР. През отчетния период бяха сключени 17 АДБФП със съответните бенефициенти, като предстои финализиране на процеса по оценката и сключване на договори с конкретните бенефициенти за останалите проекти. В периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са сключени 18 договора за предоставяне на БФП на обща стойност на БФП 3,56 млн. лв., от които:

- 1 договор по процедура BG16RFOP008-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“ на обща стойност на БФП 611,1 хил. лв.;

- 17 договора по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ на обща стойност на БФП 2,95 млн. лв.

В ОПРР 2014-2020 г. са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти, свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта.

В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. „Каменоделска" от кръстовището с бул. „К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо „Орландовци". Обектът е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. Изпълнени са дейностите по „Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. Извършена е доставка на 13 броя нископодови, съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис" III от ухо „Княжево" до ухо „Съдебна палата", без участъците на пл. „Руски паметник" и кръстовището на бул. „Цар Борис III" и бул. „Г. Делчев" 18.01.2021 г. е подписан договор с изпълнител „ВДХ“ АД. Завършен изцяло е обекта от  ухо „Съдебна палата“ до пл. „Руски паметник“, както и участъка от „Руски паметник“ до ухо „Бъкстон“. Подписани са акт обр. 16 за двата обекта.  Участъкът е въведен в експлоатация на 8.12.2022 г. с възстановяване на движението на трамвайна линия № 5- от ухо „Съдебна палата“ до ухо „Бъкстон“. Започнало е строителството от ухо "Бъкстон" до ухо "Княжево" като процентното изпълнение на целия обект е около 85%. Съгласно офертата, срокът за изпълнение на СМР е 730 дни. На 12.02.2021 г. е подписан Анекс № 2 към АДБФП за удължаване срока на договора до 21.11.2023 г. и е с продължителност 69 месеца.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големият проект.

Подписани са договори за доставка на общо 358 бр. линейки. Санитарните превозни средства регулярно са доставяни и поетапно въвеждани в експлоатация. Преди отчетния период за  2023 г. са доставени всички 358 бр. линейки. Сключени са договори за изпълнение на СМР дейностите за 158 обекта от 235 обекта, като през отчетния период са стартирали строително-монтажните работи в 38 обекта и за 27 от тях СМР дейностите са завършени. Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане – сключени общо 8 договора за доставка, 5 от които са изпълнени и до края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта медицинско оборудване. Избрани са изпълнители по всичките обособени позиции по проведената процедура по реда на ЗОП за закупуване на технологично оборудване, изпратени са заявки за доставка и са стартирали доставките в обектите на спешната медицинска помощ в страната.

Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)

Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:

Извършена е цялостна подготовка, организация и координация и е проведено заседание на Междуведомствената работна група за наблюдение и актуализация на категоризацията на административно-териториалните единици и териториалните единици в Република България. Основните резултати, които бяха постигнати, обхващат следното:

- Обсъждане и приемане на План-график за дейностите, свързани с категоризирането на общините, районите, кметствата и населените места в Република България за 2023 г.;

- Обсъждане и одобрение на модел за категоризация на общините, районите, кметствата и населените места в Република България. В рамките на задачата са представени резултатите от изпълнението на задача „Проектно-проучвателни дейности в областта на административно-териториалното устройство“, възложена от МРРБ и изпълнена от Национален институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките, 2022 г.;

- Обсъждане и одобрение на проект на Методика за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България;

- Обсъждане и одобрение на проекти на нормативни документи:

- проект на решение на Министерския съвет за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България;

- проект на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на Методика за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България;

- изготвя се съгласувателна преписка относно проект на решение на Министерския съвет за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България.

С цел  подпомагане дейността на МРРБ по извършване на пълна категоризация на общините, районите, кметствата и населените места в страната, съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, е подготвена документация по Обособена позиция 1: „Прилагане на актуализиран модел за категоризация в областта на административно-териториалното устройство“ като част от по-голяма обществена поръчка с предмет: „Развитие на административно-териториалното устройство, иновациите и доброто управление на местно ниво“, чието стартиране предстои.  Изпълнението на тази обособена позиция ще обхваща цялостна организация, изпълнение на аналитично-информационни и технически дейности по събиране и обработка на информация, както и представяне на пълен набор от данни и крайни продукти, необходими за извършване на категоризация на общините, районите, кметствата и населените места в България до края на 2023 г. Категоризацията ще бъде въведена  със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник".

Изготвен е и е съгласуван проект на решение на Министерския съвет за оттегляне на предложението до Президента на Република България да издаде указ за утвърждаване на границите и административния център на създадената нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас, и на промените в границите на община Несебър, област Бургас, за отменяне на Решение № 253 на Министерския съвет от 2021 г. за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас.  В резултат от извършените дейности е прието РМС № 329 от 27.04.2023 г.;

Изготвени са справки, становища и отговори до институции, общини и граждани по въпроси и нормативни казуси, свързани с административно-териториалното устройство, в т.ч. изготвяне на становище с № 03-08-238(1) от 01.06.2023 г. във връзка с депутатско питане относно отменяне на Решение № 253 на МС от 2021 г. за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас; изготвяне на отговор на писмо с № 03-08-259 от 14.06.2023 г. относно предложение, касаещо административно-териториалното устройство на държавата.

Продукт/Услуга: Развитие на процеса на децентрализация

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:

Във връзка с реализацията на проекта на МРРБ „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, финансиран по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз, бяха организирани и проведени срещи с Мисията за установяване на факти (Fact-finding mission), включваща международни консултанти, представители на Съвета на Европа и местни експерти. В МРРБ беше проведена среща, като във фокуса на дискусиите бяха и въпроси, свързани с административно-териториалното устройство в страната, категоризацията на общините и актуализацията на Стратегията за децентрализация за периода до 2025 г.

Провеждането на поредицата от срещи, включително с областните управители на област Ловеч и област Смолян – представители на регионалните власти в Съвета по децентрализация на държавното управление на МС, осигури принос за разработването на технически доклад с цялостен актуализиран анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка за дейността на общините в България. Очаква се този доклад да даде оценка и да подпомогне изготвянето на правни, технически, финансови и политически съвети към българските власти в подкрепа на процеса на децентрализация и насърчаване на фискалната децентрализация.

В партньорство с Националното сдружение на общините в Република България беше организиран национален форум „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“, с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, кметовете и председателите на общински съвети от всички общини в страната. Целта на форума беше да се обсъдят възможностите за подобряване на сложната законодателна и фискална рамка за общинското управление, да се изясни доколко ефективна и ефикасна е тя и оттук да се предложи на общините по-голяма свобода на преценка и автономност при изпълнение на собствените задачи и делегираните от държавата дейности.

Служители от отдела организираха провеждането и взеха участие във втората среща на Консултативния съвет на проекта, проведена на 5 юни 2023 г. в сградата на МРРБ. Също така е взето участие в поредица от видеоконферентни срещи с международни консултанти, представители на Съвета на Европа и НСОРБ за обсъждане на информация и подробности във връзка с изпълнението на проекта.

Във връзка с изпълнението на отговорностите на МРРБ е подготвено стартирането на обществена поръчка, чрез която да се осигури допълнителна външна експертна, техническа и логистична подкрепа на координиращото административно звено в МРРБ – отдел „Административно-териториално устройство“, с цел ефективно и ефикасно управление и цялостно изпълнение на Проект 22BG07 „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. Чрез допълнителната външна подкрепа ще се постигне ефективно и ефикасно изпълнение на поетите от МРРБ ангажименти пред съответните международни организации и партньори, както и устойчивост на постигнатите резултати сред по-широк кръг заинтересовани страни, основно местни власти и местни администрации, централни и регионални органи на държавното управление, и други с цел укрепване на капацитета и развитие на добри административни практики в областта на децентрализацията и финансовото управление на местно ниво.

Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление, развитие на процеса

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са:

Изготвена е документация за стартиране изпълнението на задача като Обособена позиция 2: „Въвеждане на иновации и развитие на добро управление на местно ниво“ в рамките на по-мащабен проект, който ще се реализира чрез обществената поръчка с предмет: „Развитие на административно-териториалното устройство, иновациите и доброто управление на местно ниво“. При изпълнението на Обособена позиция 2 от поръчката: „Въвеждане на иновации и развитие на добро управление на местно ниво“ е планирано да се осъществи пилотна схема за подкрепа на малки проекти на конкурсен принцип в общините, които са участвали в процедурите и са получили Етикет за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Схемата ще спомогне за осигуряването на условия за въвеждането на иновации и за развитието на доброто управление на местно ниво в  съответствие с европейските стандарти и принципи в 22-те общини, участвали в Шестата процедура, проведена през 2022 г.

Изпълнение на задачи, свързани с дейността на Европейския комитет по демокрация и управление към Съвета на Европа (СЕ), както и по линия на Службата за бърз отговор на СЕ (RRS) - събрана и обобщена е информация и е попълнен въпросник, изпратен от мисията на Обединеното кралство (UK) към СЕ. Предоставената от българска страна, както и от други страни-членки информация ще подпомогне обсъждането и ангажирането на правителството на UK да създаде Служба за местно самоуправление (Oflog), като фокусиран върху данните орган, който ще спомогне за подобряване на ефективността, прозрачността и отчетността на местните власти чрез събиране и предоставяне на значими данни на централното правителство, местните власти и гражданите. Съгласно Заповед на ресорния зам.-министър № РД-02-13-28 от 20.04.2023 г. двама служители от отдел АТУ взеха участие в 17-то заседание на ЕКДУ към СЕ, проведено в гр. Страсбург, Република Франция през периода 27-28 април 2023 г.; Преведен и публикуван на ел. страница на МРРБ е документ на ЕКДУ с наименование „Доклад за съвещателната демокрация“.

Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

- 1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |
| 1. Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | кWh/година | 1 326 150,84 | 2 980 474,20 |
| 2. Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 62 925 | 6 073 |
| 3. Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | Квадратни метри | 972 921,19 | 49 701,80 |
| 4. Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | Квадратни метри | 4 084,53 | 3 164,63 |
| 5. Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 367 | 198 |
| 6. Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 1 688 | 4794 |
| 7. Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 4,46 | 0 |
| 8. Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 2 481 | 960 |
| 9. Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 0 | 0 |
| 10. Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 19 | 10 |
| 11. Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции. | Посещения/година | 0 | 0 |
| 12. Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 81,01 | 0 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |
| 1. Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие. | брой | 2 | 6 |
| 2. Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. | брой | 24 | 20 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по административно-териториално устройство |
| Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство | Брой | 2 | 1 |
| Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво | Брой | 3 | 1 |
| Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2014-2020 |
| Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2014-2020 г. | Евро | 881 181 |  |
| Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2014-2020 г. | Евро | 911 581 |  |
| Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2014-2020 г. | Евро | 800 896 |  |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са изготвени общо 6 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

•	Изготвени са 1 бр. Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ;

•	Изготвен е 1 бр. нов Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие;

•	Одобрен 1 бр. Морски пространствен план;

•	. Изготвени са 1 бр. процедурни правила за РСР за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР – част 1;

•	Изготвена е 1 бр. техническа спецификация с цел стартиране на обществена поръчка с предмет: “Разработване на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.“;

•	Изготвена е 1 бр. техническа спецификация с цел стартиране на обществена поръчка с предмет: “Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са проведени 20 заседания и координационни срещи, както следва:

- 6 бр. заседания на РСР в съответните региони за планиране от ниво 2;

- Проведени са 3 бр. заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР;

- Проведени са 8 бр. срещи със заинтересовани страни в областта на: спортна инфраструктура, образователна инфраструктура, индустриални паркове и зони, прилагане на финансовите инструменти;

- Проведени са  3 бр. срещи за представяне на възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и Фонда за справедлив преход  в гр. Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Показател:  Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

- Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1 и ПО 2) – 2 980 474,20 за периода и с натрупване - 99 929 935,49 kWh/година.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1 и ПО 3) – 6 073 за периода и с натрупване - 224 539 лица.

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 49 701,8 м2  за периода и с натрупване 4 238 436,43 м2.

Показател: Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с реконструкция и ремонт на обществени или търговски сгради,

- Постигнатите резултати на построени или обновени обществени или търговски сгради в градските райони - 3 164,63 м2 за периода и с натрупване 31 546, 96 м2

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.

- Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 198 бр. за периода и с натрупване - 743 бр.

Показател: Население, ползващо подобрени социални услуги – отчита постигнатите  резултати свързани с изграждане или ремонт на сгради на социалната инфраструктура.

- Постигнатите резултати на население, ползващо подобрени социални услуги – 4 794 души за периода и с натрупване - 63 473 души.

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

- Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 0 хектари за периода и с натрупване 10,61 хектари.

Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1 и ПО 2) – 960 бр. за периода и с натрупване 9 950 бр.

Показател: Здравна инфраструктура: Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ – отчита постигнатите резултати свързани с инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус. Индикаторът се отчита само по един проект и по него няма приключени дейности към отчетния период.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 10 бр. за периода и с натрупване 169 бр.

Показател: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на обекти на  културното или природното наследство и туристически атракции.

- Постигнатите резултати на ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции –  към момента няма приключени и отчетени проекти.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.

- Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 0 км за периода и с натрупване 504,66 км.

Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

Показателите, отчитащи програмите за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2014-2020 са в съответствие с финансовия план на всяка програма за ТГС Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС Интеррег ИПП 2021-2027 като е включено и 15 % национално съфинансиране. Изпълнението на целевите стойности влияе пряко на ефективното управление и изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 и Интеррег ИПП 2021-2027, което е от съществено значение за изпълнението на бюджетната програма 2100.01.01. При неизпълнение на целевите стойности съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което води до намаляване на общия бюджет на съответната програма за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 и Интеррег ИПП 2021-2027.

Размерът на сертифицираните разходи по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП II 2014-2020 надвишава целевите стойности по всяка от програмите и към 30.06.2023 г. не съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което да доведе до намаляване на общия бюджет на съответната програма.

1.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 9 893 500 | 0 | 875 505 |
|  | Персонал | 980 000 | 0 | 503 047 |
|  | Издръжка | 8 913 500 | 0 | 372 458 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 9 893 500 | 0 | 875 505 |
|  | Персонал | 980 000 |  | 503 047 |
|  | Издръжка | 8 913 500 |  | 372 458 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 9 861 878 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 5 833 155 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 547 715 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 3 412 188 |
|  | Национален план за възстановяване и устойчивост |  |  | 35 740 |
|  | Други международни програми - Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. |  |  | 33 080 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 9 861 878 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 9 893 500 | 0 | 875 505 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 9 893 500 | 0 | 10 737 383 |
|  | Численост на щатния персонал | 214 |  | 200 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2023 г. -30.06.2023 г.

Обща финансова информация:

- 18 са сключените договори на обща стойност  3,56 млн. лв.;

- Изплатените средства са в размер на 176,8 млн. лв., или 5,62  % от бюджета на програмата;

- Сертифицирани са разходи в размер на 64,8 млн. лв. или 2,06  % от бюджета на програмата;

- През отчетния период са приключили са 34 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 84 154 060,68 лв., съответно:

- 22 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 6 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 2 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

- 4 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

Изплатени средства по приоритетни оси и по източници на финансиране:

| Приоритетни оси - наименование | Уточнен план на разходите за 2023 г. /лв./ | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023 г. в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
|  |  | /лв./ | /лв./ |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 110 381 039,75 | 87 296 544,82 | 15 405 272,62 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 20 348 821,49 | 4 749 044,16 | 838 066,62 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 30 693 362,64 | 6 239 177,20 | 1 101 031,27 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 5 947 421,05 | 5 949 997,31 | 1 049 999,52 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 13 758 966,04 | 1 864 026,28 | 328 945,82 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 35 201 315,69 | 9 233 242,79 | 1 629 395,79 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 25 112 121,52 | 21 167 591,93 | 3 735 457,40 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 5 973 271,77 | 3 998 900,88 | 705 688,39 |
| Приоритетна ос 9 | Подкрепа за здравната система за справяне с кризи | 45 244 686,83 | 9 818 417,22 | 1 732 661,86 |
| Общо за оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. | 292 661 006,78 | 150 316 942,59 | 26 526 519,29 |

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са регистрирани 80 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 71 нередности, по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 20 373 084,83 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 52 бр. съдебни оспорвания.

1.4.2. Фонд „Солидарност”

Вземайки предвид изключително усложнената обстановка на територията на Северозападен регион, в резултат на обилните дъждове от началото на месец юни  2023 г. и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Постановление № 434 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на органите и реда за разпределение, управление и контрол на средствата от ФСЕС, Националният координатор на помощта от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз изиска информация за размера на щетите на територията на Северозападен регион, които са пряка последица от настъпилото природно бедствие, с оглед преценяване на възможността за кандидатстване за помощ от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Съгласно Регламент (EO) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 година за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз „регионално природно бедствие“ означава всяко природно бедствие, което нанася в регион на ниво NUTS 2 на отговаряща на условията държава преки щети, надвишаващи 1,5 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на този регион. Прагът за кандидатстване за Северозападен  регион за 2023 г. е 123,04 млн. лв.

Съгласно получената от МКВП информация, общият размер на щетите от наводненията възлиза на 58,69 млн. лв., което е под прага за мобилизиране на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за „регионално природно бедствие“ и в тази връзка не е подавано заявление за отпускане на помощ.

1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.

2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“

2.1. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” |
| --- |
| Показатели | Мярка | Целева стойност | Отчет |
| Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост | брой | 1 | 0 |

Изпълнението на показателя в частта подготовка на изменение и допълнение на ЗУЕС се осъществява в обхвата на изпълнение на Реформа С4.R.2 по НПВУ. Подготвен и внесен за разглеждане е проект за изменение и допълнение на ЗУЕС, целящ улесняване и облекчаване на взимането на решение от общото събрание на собствениците в жилищните сгради по въпроси, свързани с обновяването на общите части на сградата, както и участието на сдруженията на собствениците в проекти за обновяване.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 977 000 | 0 | 334 152 |
|  | Персонал | 800 000 | 0 | 310 322 |
|  | Издръжка | 57 000 | 0 | 40 |
|  | Капиталови разходи | 120 000 | 0 | 23 790 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 977 000 | 0 | 334 152 |
|  | Персонал | 800 000 |  | 310 322 |
|  | Издръжка | 57 000 |  | 40 |
|  | Капиталови разходи | 120 000 |  | 23 790 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 40 088 |
|  | НПВУ |  |  | 40 088 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 40 088 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 977 000 | 0 | 334 152 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 977 000 | 0 | 374 240 |
|  | Численост на щатния персонал | 18 |  | 13 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

2.3. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

3.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

  - Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През посочения период 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г., са осъществени дейности и са издадени документи от страна на отдел „Търговски дружества“ към дирекция „ДС и ТД“, подпомагащ министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 36 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 28 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране, както следва:

Проведени са 4 броя конкурсни процедури за избор на органи на управление на търговски дружества с принципал министърът на РРБ:

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София;

- „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ЕООД, гр. Велико Търново;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе;

- „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София.

Издадени са 3 броя Протоколи по Търговския закон за избор на управителни органи на дружествата и са сключени 10 броя Договори за възлагане на управлението с лицата за срок от 5 години.

При „Български ВиК холдинг“ ЕАД конкурсната процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите е проведена от Комисия по номинация в АППК, в която са участвали 3 представители на МРРБ.

Издадени са 9 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ на взети решения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за кредитиране/финансиране на 7 броя дъщерни дружества ВиК („ВиК ЕООД – Пловдив, „ВиК“ ЕООД – Хасково, „ВиК“ АД – Ловеч, „ВиК“ ООД – Сливен, „ВКУ“ ЕООД – Пазарджик, „ВиК Добрич“ АД и „ВиК“ ООД - Перник), на обща стойност 27 725 258 лв, за оборотни нужди и покриване на нарасналата стойност на собственото им участие от индексация на СМР по сключените договори по ЗОП при изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020 г.

Издадени са 5 броя заповеди на министъра на РРБ за упълномощаване на служители от отдела за участието им, като представители на държавата в общите събрания на съдружниците (ОСС) на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала („ВиК Йовковци“ – В. Търново, „ВиК“ ООД – Русе и „ВиК“ ООД – Исперих и „ВиК“ ООД, гр. Силистра );

Финализирана е процедурата по прехвърляне/апортиране на държавното участие във „ВиК“ ООД, гр. Исперих в капитала на  „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София;

Изготвен е Протокол на министъра на РРБ за преобразуване (отделяне) на „Геозащита“ ЕООД - гр. Варна и клоновете му, в 3 (три) самостоятелни търговски дружества: „Геозащита“ ЕООД - Варна, „Геозащита“ ЕООД - Плевен и „Геозащита“ ЕООД – Перник. (отделянето на още две дружества е вписано в ТР на 06.07.2023 г.).

Изготвени са 7 броя протоколи за одобрение предоставянето на заеми от „Фонд Флаг“ ЕАД на 23 броя общини за осигуряване на съфинансирането на инвестиционни проекти с осигурена БФП от ЕСИФ на ЕС, на обща стойност 84 016 335 лв.

Издаден е протокол за даване на разрешение за попълване на фонд „Резервен“ на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София със сумата в размер от 9 000 000 лв. от неразпределената печалба на дружеството;

Издадени са 10 броя Протоколи на министъра на РРБ за: одобряване избор на експерт счетоводители, одобряване на бизнес програми за периода 2022 – 2026 г., разрешение на „Автомагистрали“ ЕАД за участие в търг за покупка на имот, за създаване на дружества за съвместна дейност по ЗЗД с цел участие в обществени поръчки за избор на изпълнители на строителни дейности и др.

Издадена Заповед на министъра на РРБ за представяне от ТД с над 50 на сто държавно участие в капитала с принципал министъра на РРБ на годишните финансови отчети (ГФО) за 2022 г. Съгласно заповедта са приети и одобрени ГФО за 2022 г. на 9  дружества и е издаден Протокол по ТЗ с приложения;

Оказано е съдействие при подготовката на 9 броя проекти на отговори на въпроси/питания от народни представители, касаещи дейността на публичните предприятия към МРРБ, свързано с финансово-икономически въпроси и с органите на управление.

Взето участие на експерти от отдела в работна група относно изготвяне на Закон за водоснабдяването и канализацията и на промени в Наредбата за изискванията и критериите на ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, съгласно заповед на министъра на РРБ.

По важните резултати, ползи и ефекти от дейността на отдел „ТД“, постигнати към 30.06.2023 г. са посочени в следващата таблица.

  - Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

„Български ВиК холдинг“ ЕАД /Дружеството; Холдингът/ е еднолично акционерно холдингово дружество с едностепенна система на управление. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428. Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само - гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги на потребителите. Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка със законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ.

Основните цели и задачи, които стоят пред ръководството на холдинга включват:

- Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;

- Финансиране на дружества, в които холдинговото дружества участва;

- Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;

- Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;

- Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патенти за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

- Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона;

От 31.01.2022г. Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на едностепенна система на управление. Органи на управление на Дружеството са:

- общо събрание на акционерите; в еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание;

- съвет на директорите;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на едноличния собственик на капитал и взима решенията от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устава на Дружеството.

## Холдингова структура, капитал и дъщерни дружества.

В изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020г. на МС, на няколко етапа,  чрез апорт на непарични вноски - държавните дялове на 25 (двадесет и пет) ВиК дружества бе увеличен капитала на холдинга, като от 1 000 000 000 (един милиард) лева при учредяването към 30.06.2023г.  е в размер на 1 040 941 000 лв. (един милиард, четиридесет милиона деветстотин четиридесет и една хиляди лева).

Холдинговата структура има следния вид:

- 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 826043778, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 89 060 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 200167154, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 126004284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 100109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, ЕИК 815123415, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100%  от капитала на дружеството;

- 222 780 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 812115210, с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 81 318 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 228 240 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 1 295 620 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ЕИК 829053806, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 90,60% от капитала на дружеството;

- 24 836 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД, гр. Шумен, ЕИК 837068284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 66 976 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 193  244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 2500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 67 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 1 889 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, ЕИК 817040128, , с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;

- 129 594 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 6 949 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 23 810 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, ЕИК 821152916, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

- 10 070 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 2 380 103 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 204219357, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 97,32% от капитала на дружеството;

- 20 910 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 10 000 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, ЕИК 206705510, гр. София, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

- 16 121 броя дружествени дяла от капитала на „В и К" ООД, ЕИК 000225011, гр. Кърджали, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

- 3 938 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Исперих, ЕИК 826043803, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството

# Финансиране на дъщерните дружества

## 1. Предоставени оперативни заеми на ВиК дружества от групата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Значителна част от усилията на ръководството и служителите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми свързани с натрупани задължения на ВиК операторите, които вече са част от Холдинга.

През отчетния период - са проведени 13 (тринадесет) заседания на Съвета на директорите, като усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към:

- финансово подпомагане на дъщерните дружества и финансиране на инвестиционни проекти;

- организация и съдействие в процедурите по придобиване на държавните дялове на ВиК оператори;

- провеждане на срещи със заинтересовани страни – МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, МОСВ, ВиК оператори и други във връзка с търсене на решения на кризата с повишените цени на електроенергията и преодоляване на  негативните последици за ВиК сектора;

- изготвяне на основни правила и процедури, свързани с работата на дружеството;

- изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на дружеството.

## Финансовото подпомагане на дъщерните дружества

Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и съответно в настоящия отчетен период е с приоритетно значение. Усилията на ръководството и служителите на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми на ВиК оператори и финансовото укрепване на дъщерни дружества в затруднено финансово състояние, чрез предоставяне на целеви заеми за покриване на натрупани задължения. Основните задачи, които бяха изпълнени са свързани с:

- целево финансиране на проекти на дъщерни дружества за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите, постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.

- финансиране на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;

Предоставяното от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, както и на утвърдените вътрешни Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК Холдинг ЕАД.

В рамките на отчетния период с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата бяха сключени договори за предоставяне на целеви заеми. Заемите са за погасяване на натрупани задължения, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги. Отпуснати са и заемни вноски за оборотни средства за търговия с ел. енергия:

- “ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 60 000 000 лева на “ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София за осигуряване на оборотен капитал за извършване на търговия с електрическа енергия на борсовия и извънборсов пазар на Българска независима енергийна борса. /През отчетния период са отпуснати 19 440 000 лева във връзка със сключени договори за доставка на електрическа енергия за комбинирани услуги с четири дружества -  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград„, Водоснабдяване и канализация“ АД - гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив./;

- „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 700 000 лева на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД, за погасяване на задължения към „Електрохолд продажби“ ЕАД. / През отчетния период са отпуснати 700 000 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 3 224 961.22 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, за погасяване на задължения към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. /През отчетния период са отпуснати 3 224 961.22 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 5 000 000 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за погасяване на задължения към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. /През отчетния период са отпуснати 5 000 000 лева./;

- „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 717 374.10 лева на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за погасяване на задължения към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и към „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД. /През отчетния период са отпуснати 717 374.10 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 4 124 924 лева на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, за погасяване на задължения към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „Кумер“ ООД. /През отчетния период са отпуснати 4 124 924 лева./;

- „ВиК“ АД, гр. Ловеч

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 2 014 702.21 лева на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, за погасяване на задължения към Басейнова дирекция „Дунавски район“ и рефинансиране на три банкови кредити отпуснати от ПИБ АД. /През отчетния период са отпуснати 1 966 118.96 лева. Отпуснатата сума е по-малка от договорената поради частично разплащане на просрочените задължения от дружеството със собствени средства./

- „Водоснабдяване и канализация“ АД – гр. Добрич

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 4 228 451.73 лева на „Водоснабдяване и канализация“ АД – гр. Добрич, за погасяване на задължения към „Енерго ПРО-Продажби“ АД. / През отчетния период са отпуснати 4 228 451.73 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 2 917 736.14 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за погасяване на задължения към доставчици произтичащи от Допълнителни споразумения към договори за възлагане на обществена поръчка по проект №BG16M1OP002-1.016-0007 във връзка с изпълнение на проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г./ През отчетния период са отпуснати 2 917 736.14 лева./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 3 497 108.25 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, - Перник, за погасяване на задължения към четири доставчици на електрическа енергия и към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. /През отчетния период са отпуснати 3 497 108.25 лева./;

Подбор и оценка на проекти

Осъществяват се съгласно утвърдените  „Критерии за приоритизация и избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД  („Критериите“) и „Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества“  („Методика“) от назначена от Изпълнителния директор експертна комисия.

През отчетния период продължава изпълнението на следните инвестиционни проекти, представени от ВиК операторите, дъщерни дружества на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД:

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге“,  на стойност  5 052 405 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем. През отчетния период е отпусната последната окончателна заемна вноска в размер на 505 240.00 лева../;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София

Проект: „Реконструкция на външни захранващи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в това число доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Опицвет, община Костинброд“, на стойност 3 582 767 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София

Целеви заем за финансиране на „Техническо обслужване на водопровод от водоизточник Пукната скала до вход НР Самоков“, на стойност до 210 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 26.10.2022 г. През предходния отчетен период е отпуснат заем в размер на 199 111.50 лева/;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора

Проект: „Изграждане на строеж „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС Зимница до ПС Ягода – II подем““, на стойност 3 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.09.2022 г. През отчетния период не са  отпускани заемни вноски/;

- „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора

Инвестиционен заем за финансиране навременно плащане към изпълнителите и избягване на забава по изпълнението по договор, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а именно: Проект ИСУН № BG16M1OP002-1.016-0013 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Стара Загора““ на стойност 30 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.09.2022 г. През отчетния период са отпуснати пет заемни вноски в общ размер на 11 710 704.64 лева. След верифициране на 9 763 975.54 лева от управляващия орган по ОПОС, сумата е възстановена на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД./;

- „Водоснабдяване и канализация “ ООД - Сливен

Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“. ““ на стойност 4 177 715.67 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. През отчетния период са отпуснати четири заемни вноски в размер на 1 679 738.46 лева. НАП е възстановило ДДС през текущия период и сумата в размер на 986 966.83 лева е възстановена на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен

Инвестиционен заем за съфинансиране стойността на проекта за самоучастие по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“ на стойност 23 675 122.20 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. През отчетния период са отпуснати четири заемни вноски в общ размер на 6 694 641.07 лева. След верифициране на 5 154 002.93 лева от управляващия орган по ОПОС, сумата е възстановена на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен

Инвестиционен заем за изпълнение на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен” на стойност 8 800 712 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 04.10.2022 г. През отчетния период не са отпускани заемни вноски./;

- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Инвестиционен заем за финансиране на самоучастието в проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 25 146 002.68 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. През отчетния период са отпуснати пет заемни вноски в размер на 12 503 215.49 лева. След верифициране на 1 393 241.47 лева от управляващия орган по ОПОС, сумата е възстановена на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД./;

- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 3 938 877.60 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. През отчетния период са отпуснати пет заемни вноски в размер на 2 498 843.29 лева. НАП е възстановило ДДС през текущия период и сумата в размер на 638 474.50 лева е възстановена на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД./.

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Инвестиционен заем за финансиране стойността на проекта в т. ч. на самоучастието и за осигуряване на плащания към изпълнители по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019 г. на стойност 16 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г. През отчетния период са отпуснати три заемни вноски в размер на 5 716 098.96 лева. След верифициране на 2 288 182.38 лева от управляващия орган по ОПОС, сумата е възстановена на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД./;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019г. на стойност 3 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г. През отчетния период са отпуснати три заемни вноски в размер на 1 256 405.40 лева /;

- Изпълнение на планове и проекти

В рамките на вътрешно разписаните функционални отговорности и задачи наред с други са разписани такива като изпълнение и управление на проекти с получател БВиКХ, в обхвата на дейностите и функциите на дружеството, финансирани както със собствени средства, така и от Европейски структурни и инвестиционни фондове, финансови механизми, национални и международни програми; оказване на методическа и експертна помощ на дъщерните дружества и на заинтересовани страни по въпроси и теми, свързани с функционирането и управлението на предприятията. Координация и съдействие по изпълнение на важни за развитието и представянето на дружествата проекти и инициативи, в т.ч. такива, изпълнявани по Европейски структурни и инвестиционни фондове, Финансови механизми, Международни спогодби, Национални и международни фондове, други програми или инициативи.

Във връзка с посоченото БВиКХ е краен получател по проект C9.I1 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.” в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектът предвижда изпълнението на инвестиции, свързани с развитието и подобрението на ВиК инфраструктурата и услугите в 13 агломерации, на територията на 10 ВиК оператора в областите Добрич, Варна, Силистра, Бургас, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Смолян. Описаните ВиК дружества се явяват и партньори по проекта със съществени функции за изпълнение на заложените дейности. В рамките на отчетния период се изготви Оперативно споразумение с Дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите, което към настоящия момент е в процес на одобрение. Разработени са и чернови на анекси към договорите с Асоциациите по ВиК, които е необходимо при стартиране на всяка инвестиционна инициатива да бъдат подписани между съответния оператор и АВиК. Документът е представен за съгласуване на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Дейностите по НПВУ освен с изпълнението на проекти/ инвестиции е обвързан с изпълнението на реформи, като относимата реформа към проект C9.I1 е продължаване на реформата във водния сектор чрез разработването и приемането на Закон за водоснабдяването и канализацията. В контекста на новото правителство е сформирана и нова работна група, която ще обсъжда проектотекстовете на Закона за ВиК, включително в съответствие с получените коментари и препоръки от ЕК. Представители на БВиКХ са поканени да вземат участие в работната група.

12 от дружествата от структурата на БВиКХ изпълняват проекти, съ-финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ (ОПОС), които са в ключов етап на изпълнение. С оглед функциите за координация и оказване на съдействие за важни за развитието и дейността на дружеството проекти, каквито безспорно са интегрираните ВиК проекти по ОПОС, БВиКХ е в непрекъснат контакт с ВиК операторите и Управляващия орган на ОПОС, като се осигурява своевременно и регулярно експертна подкрепа по проблемни казуси и обекти. Във връзка с необходимостта от актуализиране на цените за строителство през отчетния период се бяха стартирани мерки за индексация на договорите между УО на ОПОС 2014 – 2020 г. и ВиК операторите, които са бенефициенти по програмата. Част от дружествата успяха да финализират процесът по подписване на допълнителни споразумения към АДБФП (това са Ямбол, Смолян, Кърджали, Видин).

В продължение на последно посочените функции и задачи през новия програмен период за ОПОС 2021-2027, като директни бенефициенти са определени 6 новоконсолидирани ВиК дружества, 5 от които са от структурата на БВиКХ. За тях, както и за текущо изпълняващите се интегрирани проекти е необходимо наличието на Регионално прединвестиционно проучване за ВиК (РПИП).  Възложител по договорите с консултантските екипи е МРРБ, като към настоящия момент 5 от новите РПИП са изготвени и предстои приключването на договора за разработка и на РПИП за обособената територия на Габрово. БВиКХ, чрез упълномощени експерти, участва като член в техническите експертни съвети за преглед и приемане на разработките, както и в Управляващия комитет за текущо наблюдение и контрол на изпълнението на РПИП, където взимат участие и от инициативата JASPERS към Европейската комисия.

Представители на БВиКХ са привлечени за участие и в рамките на Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. и 2021-2027г. за наблюдение и осъществяване на цялостен мониторинг на изпълнението на съответната програма с отговорности по вземане на активно участие в процеса на формиране рамките и приоритетите по програмата. Комитетът разглежда и одобрява критерии за допустимост на операциите, индикативни годишни работни програми, правила и анализи. Дейността на комитета е свързана с осигуряване, както демаркацията между интервенциите по различните фондове и програми, така и взаимна допълняемост и синергия между дейностите за финансиране по ЕСИФ.

Представител на БВиКХ е част от комитета по наблюдение и в Комитетите за наблюдение на Програмите, съфинансирани от Европейските фондове и чрез свой оторизиран представител участва в управителния комитет по  Проект „Водните стратегии на България за преход  към климатично неутрално и устойчиво общество“, изпълняван по Програма Лайф  на ЕС.

- Мониторинг и анализ на процесите в отрасъл ВиК

В изминалия отчетен период продължи работата по наблюдение и оказване на подкрепа за дъщерните дружества  в процеса на одобряване на бизнес плановете  за развитие на дейността като ВиК оператори за регулаторен период 2022 -2026 г., като към 30.06.2023 всички оператори вече имат одобрени бизнес планове (с изключение на Исперих). В контекста на разглеждане на особеностите, съпътстващи процеса по разглеждане и одобряване на бизнес планове и цени за ВиК услугите, предоставяни от ВиК операторите – дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД се открои по своята сериозност случаят  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих. За втори по ред регулаторен период това дружество няма одобрен БП и актуализирани цени (прилаганата в момента цена за „доставяне на вода“ е от 2012 г.) и не може да има – твърдението е на регулаторния орган КЕВР, а причината е липсата на сключен договор между АВиК – Исперих и ВиК – Исперих, което прави дейността му нелегитимна – от гледна точка на изискванията на ЗВ. Това дружество от скоро (м. февруари 2023 г.) е сред дъщерните на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, но във връзка с проблемите му и установяване на причините за тях Холдингът има изготвен анализ - след събиране на наличната информация от ВиК- Исперих, сайта на областната администрация на област Разград и от дирекция „Търговски дружества и държавна собственост“ – МРРБ).

През отчетния период се активизира работата, насочена към разрешаване на проблема с уреждане на статута на ПСОВ „Албена“, която с влязло в сила решение на Варненски апелативен съд през 2019 г. бе призната за частна собственост – на „Албена“ АД. На базата на направен анализ бяха планирани действия (зададени по поредност и ангажиращи: ВиК – Добрич, Общински съвет – Балчик, АВиК - Добрич) с крайна цел предоставянето на ПСОВ „Албена“ за стопанисване, поддържане, и експлоатация от АВиК – Добрич на „ВиК – Добрич“ АД като актив със статут на публична общинска собственост. Изготвени са необходимите в тази връзка писма до „ВиК-Добрич“ АД и „Албена“ АД.

В отчетния период бяха представени на ръководството анализи и препоръчани съобразени с относимата нормативна уредба действия във връзка със съществуващ спор относно собственост на активи, предназначени за осъществяване на публични функции по предоставяне на ВиК услуги в обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград (във връзка с опериращ без законово основание ВиК оператор в две села от община Разград, попадаща в обособената територия на нашето дъщерно дружество). По този ангажимент се работи и към настоящия момент, като размяната на писма с АВиК- Разград и кмет на община Разград продължава.

Представители на Холдинга взеха участие в работата по изменение и допълнение на Наредба № РД-02-14-96/23.01.2023 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни мрежи и съоръжения и на нова Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

В отчетния период бяха изпълнени (чрез участие на представител на отдела в работната група по заповед на министъра на РРБ) ангажименти във връзка с изготвянето на проект на Наредба за изменение на Наредбата за критериите и изискванията към ВиК операторите и документите, изискуеми съгласно УПМСНА.

Трайно във времето се поддържа голям броят на случаите, в които от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а също и от други институции (МС, КЗП, МОСВ) в Холдинга се препращат жалби и сигнали на потребители на ВиК услуги срещу ВиК оператори. Основанието, което се посочва за препращането е „по компетентност“, във връзка с което бихме искали да поясним, че учреденият въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерския съвет „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София осъществява дейността си като търговски субект – по Търговския закон и има ангажименти като публично предприятие съгласно Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. Посочените нормативни актове не дефинират дружеството като орган, който да разглежда и решава жалби и сигнали на потребители срещу ВиК оператори. Като такъв законодателят е определил КЕВР – в чл. 22 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като в чл. 13, ал. 2, т. 2 от същия закон е предвидено: „Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:…2. състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист“. Актовете, с които този административен орган се произнася са решения – индивидуални административни актове, които подлежат на съдебен контрол по силата на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ.

Този стандарт на разглеждане и решаване на жалба/сигнал, зададен от законодателя не може да бъде следван от Холдинга, доколкото липсва законово основание за това. Предметът на дейност на Холдинга е определен в устава му по следния начин: „Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на  патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.“. Дори да бъде извършено обследване на дадено оплакване, то няма да е годно да послужи за произнасяне със задължителна сила при установяване на индикации за основателност. За да има надлежно разглеждане и решаване на оплакване/искане от страна на потребител на ВиК услуги, Холдингът изпраща по компетентност на основание чл. 22, ал.1, т.1 от ЗЕ препратена жалба или сигнал в КЕВР, но при тези действия се губи време, което би могло да се използва за извършване на действие в административно производство по посочения текст от ЗЕ.

Холдингът осъществява проверка в такива случаи, но нейната цел е да се установи има ли проблем в работата на дъщерно дружество, което се явява ВиК оператор, спрямо който „Български ВиК холдинг“ ЕАД има права и съответно - да се окаже съдействие за разрешаването му.

В Раздел V „Контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора“  от Глава пета на Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация (Правилника) са представени контролните правомощия на този субект, като с изменение в ал. 3 на чл. 42 (обн. ДВ, бр. 3 от 2021 г.) е разпоредено: „Механизмите за контрол, предвидени в договора, трябва да бъдат съобразени с контролните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи и не може да ги дублират“.

Съгласно чл. 43, ал.1 от Правилника: Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор, могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и В и К оператора, а ал. 2 препраща към реда за разглеждане, определен в чл. 57 и следващите: „ Чл. 57. (1) Предложенията и сигналите може да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.

(2) Предложенията и сигналите може да се правят по пощата, телефон, телеграф, факс, електронна поща или на място.

(3) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, който се води от главния секретар.

(4) Анонимни предложения или сигнали не се разглеждат.

Чл. 58. (1) Решение по предложението или сигнала се взема от органите на асоциацията в зависимост от тяхната компетентност.

(2) Решенията по предложенията и сигналите се съобщават на подателя на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението.

(3) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 55, ал. 3. За неуредените въпроси се прилагат действащите нормативни актове.“.

Направеният анализ във връзка с жалби, сигнали, молби, предложения на потребители на Вик услуги срещу ВиК оператори, показва, че установените режими за разрешаване на такива казуси не функционират успешно/ добре и липсва осведоменост в лицето на потребителите относно реда, по който могат да търсят информация и/или разрешение на проблемите си, включително се наблюдава липса на доверие в институциите и администрациите. Добре решение или стъпка за подобряване на ситуацията би била кампания за повишаване информираността на потребителите на ВиК услуги по отношение техните права и задължения, включително спецификата на ВиК услугите и инфраструктурата за осъществяването.

- Приходи от лихви по отпуснати заеми

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, е реализирало приходи от лихви по предоставените заеми в размер на 1 461 292.09 лева, за периода Януари 2023 г. – Юни 2023 г.;

# Предизвикателства и мерки за преодоляването им

През второто тримесечие на 2023 г. ръководството на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД продължава да полага усилия за справяне с негативните последици от закъснялото одобрение на бизнес плановете за настоящия регулаторен период 2022 – 2026 и актуалните цени на услугите за част от операторите, регулираната цена на водата, поставяща ВиК дружествата пред невъзможност да осъществяват дейността си и пред реален риск от финансова несъстоятелност.

Важен аспект в работата на БВиКХ е да подобри имиджа на дъщерните си дружества, да подпомага потребителите като им осигурява разглеждане на жалби и казуси, с фокус към детайла и при спазване Общите условия за предоставяне на ВиК услуги. Дружеството се ангажира ежедневно да дава методически указания на операторите да спазват нормативните изисквания за изпълнение на инвестиции и отчитането им, за уведомление на потребителите при режим, при нарушено качество, за спазване на етичен кодекс при работа с клиенти, за подпомагане дейностите по комуникация с други институции и организации, включително Асоциациите по ВиК на обособените територии, Басейнови дирекции, РЗИ и други.

Във връзка с динамиката на свободния пазар на електроенергия и представянето от страна на ВиК операторите на новите 5 годишни бизнес планове в КЕВР при прогнозиране разходите за електроенергия възниква сериозен проблем, свързан със  зависимостта от  колебанията и тренда на борсата за цената на тока  и регулираната цена на водната услуга, която е възможно да се променя само веднъж годишно. Поради колебанията на пазара на електроенергия, заложената цена на ВиК услугите в новите бизнес планове на дружествата за периода 2022-2026 г. не отговаря на пазарната перспектива на електроенергията, този факт не е по вина на ВиК операторите. Текущата ситуация с цените на електроенергията поставя ВиК дружествата пред невъзможност да осъществяват дейността си и ги излага на риск от финансова несъстоятелност. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отстоява позицията, че  ВиК операторите са търговски дружества, чиято дейност подлежи на регулиране и за тях се явява икономически неоправдано да играят ролята на бизнес и социални буфери между цените на електроенергията и  цените на водата.

Основните оперативни предизвикателства, по които работи екипът на БВиКХ в този период и предстоят и за следващите, са свързани с успешното завършване на проектите за изпълнение на ВиК мрежи и ПСОВ, изпълнявани от 12 от ВиК дружествата по договори за БФП с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., качествената и навременна подготовка на новите 5 ВиК дружества за програмен период 2021-2027 г., както и навременната организация на дейностите по изпълнение на проект C9.I1 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.” по НПВУ. Хоризонтално предизвикателство наред с оперативните е продължаване на анализа и обследването на начините и мерките, чрез които да се постигне устойчиво и ефективно представяне и функциониране на ВиК дружествата в структурата на БВиКХ.

3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ |
| --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 88 | 50 |
| Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 3 | 11 |
| Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 2 | 0 |
| Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 4 | 3 |
| Становища за даване на съгласие, респ. откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите | брой | 1 | 0 |
| Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 17 | 22 |
| Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 130 | 55 |
| Общ брой на ТД, в т. ч. ТД с над 50 % държавно участие (ДУ), пряко и непряко контролирани публични предприятия | брой | 41/36 | 42/36 |
| Брой на публичните предприятия, формиращи балансова печалба/загуба | брой | 34/2 | 27/9 |
| Преобразувани/преструктурирани публични предприетия по смисъла на закон | брой | 6 | 1 |
| Прекратени с ликвидация или несъстоятелност ТД | брой | 1 | 0 |
| Заличени от Търговския регистър ТД | брой | 0 | 0 |
| Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, съгласно Търговския закон при упражняване правата на държавата чрез министъра на РР в ТД с над 50% държавно участие. | брой | 1/10 | 1/37 |
| Заповед за стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесии. | брой | 1 | 0 |

Следва да се има предвид, че отчетните данни са към 30.06.2023 г., а посочените целеви стойности са формирани от очакваните резултати към 31.12.2023 г.

Поскъпването на строителството и продължаващите в тази връзка инфлационни процеси се отразиха чувствително на стойността на изпълняваните договори при В и К операторите, бенефициенти  по „ОПОС 2014-2020г.“ и формираха значително по-големи от предвидените задължения към изпълнители, кредитни и финансови институции. Очаква се процесът да се нормализира след верификация на извършените от тях дейности и разплащане на безвъзмездната финансова помощ в края на 2023 г. от УО на ОПОС.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 500 000 | 0 | 684 568 |
|  | Персонал | 1 480 000 | 0 | 677 141 |
|  | Издръжка | 20 000 | 0 | 7 427 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 500 000 | 0 | 684 568 |
|  | Персонал | 1 480 000 |  | 677 141 |
|  | Издръжка | 20 000 |  | 7 427 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 500 000 | 0 | 684 568 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 500 000 | 0 | 684 568 |
|  | Численост на щатния персонал | 31 |  | 28 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

3.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост и търговски дружества”.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Да се осигури високо ниво на транспортната достъпност на територията на Република България, оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, както и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Целта на програмата е да бъде осигурено високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър:

Услуга №647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19.

Услуга №840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8.

Услуга №979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 22а.

Услуга №1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13.

Услуга №1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16.

Услуга №1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24.

Услуга №1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а.

Услуга №2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26.

Услуга №3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа

Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.

Услуга №3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта

Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3.

Услуга №3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона

Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4.

Услуга №3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2.

Услуга №3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4.

Услуга №3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена.

Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2.

Услуга №3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30.

Услуга №3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4.

Услуга №3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27.

Услуга №3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък

Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.

В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;

2. разполага с:

• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;

• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;

3. има добра репутация.

Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33.

Услуга №3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.

Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи общински пътища, както и подготовка на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани документации за изменение и допълване на списъка с пътни трасета на територията на общините Ардино, Белица, Марица и Момчилград, както и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общините Гоце Делчев и Петрич. С Решение № 384/18.05.2023 г. на Министерския съвет е изменена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на пътни участъци и улична мрежа на територията на гр. Петрич. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации..

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа.

Продължават да се изпълняват 97 бр. пътни обекта чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет. Извършва се постоянен документален мониторинг на предоставяните периодични доклади, като  голяма част строително-монтажните работи  (СМР) на обектите са стартирали. Повечето от обектите са в процес на изпълнение, а за малка част са обявени процедури за избор на изпълнители и СМР или все още не са стартирали. Към момента някои от обектите СМР са изпълнени/ обектите са въведени в експлоатация, като част от общините са разплатили част от дейностите в рамките на предоставеното финансиране, а за други общинските администрации очакват да  бъдат осигурени  останалите 50% от средствата за обектите, необходими за  въвеждането им в експлоатация и/или разплащане към изпълнителите.

През периода продължава изпълнението на пътни обекти от общинската пътна мрежа, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства, на територията на общините Елена, Белослав, Първомай, Приморско и Момчилград, като срока на тяхното завършване е през 2023 г. За обектите на общините Първомай и Приморско са предоставени окончателни доклади, с придружаваща техническа и финансова документация, които са в процес на разграждане. През отчетния период приключи изпълнението на обект „Рехабилитация на път SHU 1188/оп. Шумен- о.п. Велики Преслав/Шумен-Лозево/SHU2005 от км 0+212 до км 0+280, ведно с прилежащо съоръжение, община Шумен“, финансово подпомогнати чрез Споразумение за трансфер на средства през 2021 г. Същият е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Ш-67 /15.12.2022 г. и е извършено окончателно плащане.

- Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях

През  отчетния период  продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.  Предстои да бъде изискана актуална за 2023 г. информация от общинските администрации.

4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища | Брой | 1 | 0 |
| Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект | Брой | 100 | 1 |
| Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179,95 |  |
| Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км. | 322.2 | 11,26 |
| Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км. | 9 | 43,89 |
| Конструктивни качества на пътни настилки | Обследвани км. | 100 | 46 |
| Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 2200 | 1 716 |
| Интензивност на автомобилното движение; | Обследвани км. | 1900 | 1 355 |
| Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения; | Обследвани км. | 400 | 259 |
|  | Брой съоръжения | 50 | 44 |
| Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Брой | 1 |  |
| Укрепване на свлачища | Брой | 0 | 2 |
| Съставени АУАН и издадени електронни фишове | Бр. | 17500 | 267 |
| Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш | Бр | 69000 | 270 |
| Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | брой | 54 – КДОС 100 – ТО 5 - ТП | 1 - КДОС 10 - ТП |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, които са одобрени за включване и/или за изменение в списъка на общинските пътища, и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

- Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.

- Показател: „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/;

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Изпълняват се пътни обекти на територията на община Елена, Белослав, Първомай, Приморско и Момчилград със срок на завършване през 2023 г. За обектите на общините Първомай и Приморско са предоставени окончателни доклади, с придружаваща техническа и финансова документация, които са в процес на разграждане.

През периода се изпълняват  обектите съгласно Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет, на които срокът за изпълнение е през 2023 г. съгласно сключените споразумения за трансфер на средства с общинските администрации. Повечето от обектите са в процес на изпълнение, а за малка част са обявени процедури за избор на изпълнители и СМР. За част от обектите СМР са изпълнени, като част от общините са разплатили част от дейностите в рамките на предоставеното финансиране и обектите са въведени в експлоатация, а за други общинските администрации очакват да бъдат осигурени останалите 50% от средствата за обектите, необходими за  въвеждането им в експлоатация и/или разплащане. Поради тези причини показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ не е постигнат напълно.

4.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 187 007 800 | 0 | 91 666 829 |
|  | Персонал | 67 752 000 | 0 | 29 036 321 |
|  | Издръжка | 92 648 200 | 0 | 51 698 788 |
|  | Капиталови разходи | 26 607 600 | 0 | 10 931 720 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 187 007 800 | 0 | 91 666 829 |
|  | Персонал | 67 752 000 |  | 29 036 321 |
|  | Издръжка | 92 648 200 |  | 51 698 788 |
|  | Капиталови разходи | 26 607 600 |  | 10 931 720 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 2 493 304 500 | 0 | 948 632 292 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 1 200 000 000 |  | 795 144 349 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 1 200 000 |  |  |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 1 281 998 500 |  | 137 221 862 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) | 106 000 |  |  |
|  | Придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  |  |  |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 10 000 000 |  | 9 683 546 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  |  | 6 582 535 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 170 307 848 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 3 955 196 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 1 111 564 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020" |  |  | 148 249 125 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  |  |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 16 842 238 |
|  | Трансфери за рехабилитация на общински пътища |  |  | 149 725 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 2 493 304 500 | 0 | 1 118 940 140 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 680 312 300 | 0 | 1 040 299 121 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 680 312 300 | 0 | 1 210 606 969 |
|  | Численост на щатния персонал | 2 417 |  | 2 313 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.06.2023 г. на АПИ са в размер на 846 843 137 лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 795 144 349 лв. и съставляват над 94% от общо извършените разходи за издръжка.

В изпълнение на дейности по „Текущ ремонт и поддържане“ към 30.06.2023 год. са усвоени средства в размер на 795 144 349 лв., като от тях 104 248 368 лв. са изразходени за зимно поддържане, 905 256 лв. за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 62 383 735 лв. за доставка и монтаж на ограничителни системи и 14 360 791 лв. за полагане на хоризонтална маркировка. Остатъка е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.

Разпределение на усвоените средства по райони:

Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/

По договорите за поддържане – 60 281 615.95 лв.

По договорите за ограничителни системи – 2 505 868.76 лв.

По договорите за маркировка – 524 024.48 лв.

Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/

По договорите за поддържане – 80 623 772.14 лв.

По договорите за знаци – 304 123.85 лв.

По договорите за ограничителни системи – 240 357.34 лв.

По договорите за маркировка – 2 981 057.63 лв.

Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/

По договорите за поддържане – 97 219 814.97 лв.

По договорите за знаци – 601 132.04 лв.

По договорите за ограничителни системи – 5 969 545.47 лв.

По договорите за маркировка – 1 728 845.88 лв.

Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/

По договорите за поддържане – 33 455 562,53 лв.

По договорите за ограничителни системи – 3 069 765,78 лв.

По договорите за маркировка – 1 707 978,91 лв.

Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/

По договорите за поддържане – 239 965 746,27 лв.

По договорите за ограничителни системи – 24 106 936.75 лв.

По договорите за маркировка – 6 144 392.20 лв.

Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/

По договорите за поддържане – 127 068 374.96 лв.

По договорите за ограничителни системи – 26 491 260.74 лв.

По договорите за маркировка – 1 274 491.50 лв.

Автомагистрали

АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 33 636 108.75 лв.

АМ „Тракия“/София, Пазарджик, Пловдив, Ст.Загора, Сливен, Ямбол и Бургас/–22 115 208.66 лв.

АМ „Марица“ /Стара Загора и Хасково/ – 11 875 190.45 лв.

АМ „Хемус“ /Шумен, Варна/ - 4 440 678.69 лв.

АМ „Струма“/София, Перник, Кюстендил и Благоевград/ – 6 858 075.04 лв.

- Основен ремонт на ДМА

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно утвърдения закон са в размер на 160 552 100 лв. Разходваните средства са в размер на 2 060 918 лв.

- Изпълнение на Програма „Аварийни ремонти“ към 30.06.2023 год. 1 216 867 лв

Обектите, които са включени в проекта на програма „Аварийни ремонти“ за 2023 г. са 94 (деветдесет и четири):

- Преходни обекти от изминалите години - 94 обекта

84 от обектите са участъци от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление, за които има сключен договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД за изготвяне на технически проекти и изпълнение на строително-монтажни работи.

Всички обекти включени за изпълнение по горецитирания договор са приоритетни за АПИ и тяхното реализиране ще е стъпка напред в подобряване на условията за едни по – безопасни пътища. Това са участъци от пътища - автомагистрала, първи, втори и трети клас, които по една и друга причина са засегнати от дестабилизационни процеси и явления, които се явяват потенциална опасност застрашаваща живота и здравето на хората.

Имаме 2 преходни обекта, за които се осъществява строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности по договорите за поддържане на републиканските пътища.

Имаме и 8 обекта на територията на ОПУ Смолян и ОПУ София с проявени разрушения и деформации по РПМ.

- Нови обекти

Към месец май 2023г., в програмата са включени два нови обекта, отнасящи се възстановяване на технико – експлоатационното състояние на аварирали мостови съоръжения.

В периодът от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. по програма „Аварийни ремонти“ са извършени плащания по параграф 51-00 „Основен ремонт и дълготрайни материлани активи“ на обща стойност 1 216 867 лв. с ДДС.

- Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 834 195 лв.

- Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200.

С писмо с наш вх. № 32-00-82/26.06.2023 г. от РИОСВ-София е получено съгласуване на инвестиционното предложение.

С писмо наш вх. № 04-16-1363/01.06.2023 г. от МРРБ е получено предварително съгласие за укрепване на свлачищния участък от км 4+732 до км 4+812, по реда чл. 96, ал. 3 от ЗУТ.

- Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 и Път III-811 „Гълъбовци – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250.

Издадено Разрешение за строеж № РС-30 от 20.04.2023 г. за обект: „Основен ремонт на път ІІІ - 811 „Сливница - Гълъбовци - Гургулят – Ракита“ от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 28+250“, с въвеждане на етапно изграждане:

Етап 1 - Участък 2: „Основен ремонт на път ІІІ - 811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800“;

Етап 2 - Участък 3: „Основен ремонт на път ІІІ - 811 „Гълъбовци - Гургулят – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“,

Подписан е Протокол 2а от 14.06.2023 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а).

- Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: "Основен ремонт на Път III-5504 „Мъдрец-Искрица-Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево-Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700“

Проведено е заседание на ЕТИС на Възложителя на 25.04.2023 г., назначен със Заповед № РД-11-544/24.04.2023 г., с който е приета проектанта разработка на първи междинен етап от проектирането.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2023 г. изразходваните средства са в размер на 884 505 лв.

  - Изработване на Доклад по ОВОС (ДОВОС) и Оценка на съвместимост (ДОСВ) за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“.

  - Предоставяне на услуги по технически препоръки и консултации по изграждане на инфраструктура, включващи анализ на очаквани въздействия от реализацията на АМ Струма, Лот 3.2

  - За теренно осигуряване:

АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 ,,Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 / начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,,Северна скоростна тангента“

  - Проведени ЕТИС, на които са разгледани и приети проектните разработки за обекти:

  - Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-1403 “Подгоре – Шишманово – гара Макреш“ от км 0+000 до км 20+450 – проведен е ЕТИС за втори междинен етап;

  - Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по две обособени позиции, за обособена позиция №2 - "Път ІІІ-7001 "(о.п. Силистра - о.п. Дулово) - Алфатар - Войново - Кайнарджа - Краново - Капитан Димитрово - Коритен" от км 0+000 до км 7+000, дължина 7.0 км“ - проведен е ЕТИС за първи междинен етап;

  - Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Път III-606 „Копривщица-Стрелча“ от км 0+000 до км 32+852 - проведен е ЕТИС за втори междинен етап;

  - Изработване на технически проект и ПУП-ПП за изграждане на пътен възел "Кермен" при приблизителен км 261+408 на АМ Тракия (пресичане с път ІІІ-6601 (о.п.Сливен - Нова Загора) - Речица - Кермен - Скалица"- проведен е ЕТИС за първи междинен етап;

Към 30.06.2023 г. са фактурирани разходи, за предадена проектна документация за авансови плащания, ПР за  първи междинен етап и/или изходни данни на:

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-3 от км 7+000 до км 38+800

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-55 от км 0+000 до км 33+420

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-303 от км 19+260 до км 41+380

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-4082 от км 23+300 до км 40+446

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-663 от км 28+913 до км 31+742

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-559 от км 23+520 до км 35+060

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-8081 от км 0+000 до км 25+840

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-3 от км 38+800 до км 88+842 и от км 106+000 до км 135+344

- Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-202 от км 16+300 до км 38+365

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-5031 от км 0+000 до км 18+300

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-554 от км 20+100 до км 47+500

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-731 от км 0+000 до км 18+000

- Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-5902 от км 0+000 до км 16+668

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение Мост при км 13+876 на път III-638 в с. Златуша (граница ОПУ Перник - Златуша - Божурище)

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мостово съоръжение на път ІIІ-7003 „(о.п. Дулово – о.п. Шумен) – Пристое – Каолиново – Лятно – Долина – п.к. Лиси връх – Войвода – Избул – Върбяне – Златна нива – Царев брод – о.п. Шумен“  при км 20+300

- Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение при км 215+668 на път II-37 „Доспат – Барутин“

- Изработване на разширен идеен проект с пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП за ново трасе на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ в участъка от км 105+430 до км 107+900.

До 30.06.2023 г.в дирекция ИПОП са завършени обекти, които са предмет на обществена поръчка за СМР, както следва:

- Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" за обект: Път ІIІ-811 „ІІ-81 - Богьовци - Сливница - Ракита - Брезник - Пали лула“, участъци от км  9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 28+250

- Изработване на идейно проектно решение, включително проект на ПУП, в резултат на екологични анализи за АМ Струма Лот 3.2

- Предоставяне на услуга за извършване на технически препоръки и консултации по изграждане на инфраструктура, включваща  допълнителен анализ, спрямо разработените специфични цели на защитени зони BG0000322 „Драгоман“ и BG0002001 „Раяновци“ и вероятността от въздействие на реализация на АМ Европа от км 1+000 до км 48+903 върху тях

- Изработване на информация по преценка от необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе - Бяла - Велико Търново

- Изработване на информация за преценка от необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Разширен идеен проект за обект: Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и I-6.

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 26 902 758 лв.

      - Лот 32 „Път II–23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“.

- Строително-монтажни работи: Договор № РД-33-6/08.09.2020г.; Изпълнител „ИСА 2000“ ЕООД; стойност 23 528 252,39 лв. с ДДС.

- Строителен надзор: Договор № РД-36-6/28.07.2020г.; Изпълнител „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ ЕООД; стойност 321 360,00 лв. с ДДС.

- Авторски надзор: Договор № РД-37-1/08.01.2016г.; Изпълнител „Трафик Холдинг“ ЕООД; стойност 7 238,00 лв. с ДДС.

Разплатена фактура за СН в размер на 96 408.00 лв. с ДДС.

2. Лот 33 „Път II–23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“.

- Строително-монтажни работи: Договор № РД-33-7/15.09.2020г.;Изпълнител ДЗЗД „КУБРАТ“ (участници в обединението „Автомагистрали Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД); стойност 23 015 987,20 лв. с ДДС.

- Строителен надзор: Договор № РД-36-7/20.08.2020г.; Изпълнител „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ ЕООД; стойност 464 400,00 лв. с ДДС.

- Авторски надзор: Договор № РД-37-1/08.01.2016г.; Изпълнител „Трафик Холдинг“ ЕООД; стойност 8 482,00 лв. с ДДС. Договор № РД-32-1/17.11.2016г.; Изпълнител „ВИА ПЛАН“ ЕООД; стойност 1 188,00 лв. с ДДС.

Разплатени фактури за СМР в размер на 1 664 359,33 лева с ДДС.

Разплатени фактури за СН в размер на 69 660,00 лв. с ДДС.

Разплатена фактура към НИСИ ЕООД в размер на 14 640 лв. с ДДС.

3. Лот 35 „Път III–2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564,83, с обща дължина 9,565 км, Област Силистра“.

- Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-93/25.11.2022г.; Изпълнител „Автомагистрали Черно море“ АД; стойност: 6 645 690,80 лв. с ДДС.

- Строителен надзор: Договор № РД-36-13/20.10.2020г.; Изпълнител Обединение „СНИК ТРИ ЕС“; стойност 102 000,00 лв. с ДДС.

- Авторски надзор: Договор № РД-37-30/22.12.2015г.; Изпълнител „ИНЖКОНКУЛТПРОЕКТ“ ООД; стойност 242,00 лв. с ДДС.

Разплатена фактура за аванс СМР в размер на 588 149,99 лева с ДДС.

4. Лот 36 „Път III–9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, Област Варна“.

- Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-94/25.11.2022г.; Изпълнител „Автомагистрали Черно море“ АД; стойност: 15 750 361,45 лв. с ДДС.

- Строителен надзор: Договор № РД-36-14/20.10.2020г.; Изпълнител „РУТЕКС“ ООД; стойност 238 200,00 лв. с ДДС.

- Авторски надзор: Договор № РД-37-30/22.12.2015г.; Изпълнител „ИНЖКОНКУЛТПРОЕКТ” ООД; стойност 478,00 лв. с ДДС.

Разплатена фактура за аванс СМР  в размер на 1 394 885,39 лева с ДДС.

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС).  Отчетени са средства в размер на 1 045 683 лв.

Проект: № BG16M1OP002-4.003-0010-C01 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа - Фаза 2“, финансиран по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“:

1. Обект: „Укрепване на свлачище на път I–6 „Кюстендил – Радомир – Перник“ при км 72+300, област Перник“.

- Строително-монтажни работи – Договор № РД-33-14/13.09.2018, Изпълнител „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД, на стойност 211 200 лв. с ДДС. Договорът е на инженеринг

- Строителен надзор – Договор № РД-36-10/16.08.2018, Изпълнител „Консулт инженеринг“ ЕООД, стойност 17 010 лв. с ДДС.

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ПК – 32/26.04.2022г.

Разплатена е фактура за СМР в размер на 217 405,74 лева с ДДС;

Разплатена е фактура за СН в размер на 17 010,00 лева с ДДС.

2. Обект: „Укрепване на свлачище на път I–4 (E-772) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“.

- Строително-монтажни работи – Договор РД-33-3/25.02.2021г.; Изпълнител – ДЗЗД „Севлиево 2020“ с участници в обединението „ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД, на стойност 2 762 698,50 лв. с ДДС и срок на изпълнение 6 месеца.

- Строителен надзор – Договор РД-36 – 18/19.11.2020г., Изпълнител – „СНИК” ЕООД, на стойност – 79 560,00 лв. с ДДС.

- Авторски надзор – Договор РД-32-3/28.09.2018г., Изпълнител ДЗЗД „Геотехника Пътпроект 2000“, на стойност – 2 400,00 лв. с ДДС.

Разплатена е фактура за СМР в размер на 350 410,31 лева с ДДС;

Разплатена е фактура за СН в размер на 23 868,00 лева с ДДС.

3. Обект: „Укрепване на свлачище на път I–1 София – Перник от км 281+150 до

км 281+600 – с. Владая“

- Строително-монтажни работи – Договор РД-33 – 10/23.12.2020г.; Изпълнител – „ИСА 2000“ ЕООД, на стойност 4 994 010,52 лв. с ДДС.

- Строителен надзор – Договор РД-36 – 22/04.12.2020г.; Изпълнител – „Пи Ес Консулт“ ООД, на стойност – 66 600,00 лв. с ДДС.

- Авторски надзор – Договор РД-35 – 1/28.02.2019г., Изпълнител „Геоконструкт“ ООД, на стойност – 1 200,00 лв. с ДДС.

Разплатена е фактура за СМР в размер на 454 000,96 лева с ДДС.

Свлачище на път I-4 Коритна - Български извор - Микре - о.п.Севлиево -В.Търново - о.п.Омуртаг - о.п.Търговище от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна - строителството е стартирало с подписването на Протокол (Обр. 2а) на 24.11.2021г., срокът за изпълнение е 6 месеца. За обекта е подписан Акт 10 от 04.02.2022г. поради неблагоприятни метеорологични условия. Строителството е възобновено с подписването на Акт Обр. 11 от 11.04.2022г. С писмо вх. №53-00-14182/25.11.2022г., строителя уведомява АПИ, че СМР на обекта са съществено завършени и строителя има готовност да предаде обекта на Възложителя. На 08.12.2022г. е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) и обекта е предаден на Възложителя. Разплатените средства са в размер на 1 676 424 лв.за СМР и СН;

- Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково - Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и е сформирана комисия за съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 06.01.2022г.  Разплатените средства са в размер на 3 865 567 лв. за дейности по СМР, СН и АН;

Свлачище на път ІІ-53, Елена-Сливен Ямбол, км 107+200 - Разплатените средства са в размер на 855 975 лв. за дейности по СМР, СН и АН.

- Изграждане на инфраструктурни обекти

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ

Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400.

Подписано е между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Северозапад Лот 1“ ДЗЗД Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г., с което страните се договарят, че договорната цена на Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина, предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 5 %

Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка:

Участък 1

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 86 %.

Участък 2

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 24 %.

Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800.

Подписано е Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-0014377/21.03.2023 г. за удължаване на договора с 455 дни към договора на строителя.

Подписано Допълнително споразумение №4 с изх. № 53-00-6689/05.06.2023 г. за изменение цената на Договора в резултат на Методиката за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлацията, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г .на МС на Република България.

Подписано Допълнително споразумение №2 с изх. № 53-00-7988/30.06.2023 г. за удължаване срока и цената на договора на Консултанта.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 45 %.

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89.

Подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване на годността за приемане на строежите 12.04.2023 г. по Разрешения за строеж, както следва: № РС-109/18.12.2020 г., участъци от км 184+880 до км 185+820 (п.в. Новачене) и от км 185+820 до км 191+960; № РС-16/15.03.2023 г., участък от 191+960 до км 192+140 с етапна връзка при км 192+140 и реконструкция на разпределителен газопровод Ф160 при км 0+102.63.

Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 57 %.

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/.

Участък 1 - фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 68 %.

Участък 2 - фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 21 %.

Участък 3 - фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 47 %.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път „Калотина – пътен възел Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20.

Със Заповед № РД-02-15-122 от 20.08.2014 г. на министъра на регионалното развитие е одобрен подробен устройствен план – парцеларeн план (ПУП – ПП) за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20.

Подадено е Заявление с наш изх. № 04-16-1405/07.06.2023 г. / вх. № АУ22-34/08.06.2023 г. на МРРБ/ за одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж „Модернизация на път І-8 Калотина - п.в. Храбърско" от км 15+500 до км 32+449.08=км 32+447.20 и етапни връзки, Подобект: "Пътен възел при км 21+004"., допълнително писмо с наш изх. № 04-16-1665/30.06.2023 г.

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост”/.

Издаден Сертификат за Изпълнение за обекта от дата 15.06.2023 г.

- „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“.

На 31.05.2023 г. е подписан на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 140 093 397 лв.

            - АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”

Към договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. е подписано допълнително споразумение № 10 за удължаване на времето за завършване до 24.04.2024 г.

На 24.01.2023 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.

На 27.02.2023 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“

С писмо №53-00-7592/22.06.23г. от Възложителя до Изпълнителя е указано да се потърси възможност за приключване на обекта до 31.12.2023г. на участъците, които се финансират по ОПТТИ, включително и укрепването на свлачището. Представен е график от страна на изпълнителя.

Участък от км 365+500 до км 366+000

Във връзка с проявилите се на обекта свлачищни процеси на 06.02.2023г., в АПИ бяха представени технически проекти за Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на АМ „Струма“ в участъка от км 365+783 до км 366+080, засегнат от свлачищни процеси, включен в обект: „АМ „Струма“ Лот 3.1. участък от км 365+783 до км 366+000“ и обект: „АМ „Струма“ Лот 3.1. Тунел „Железница“ с три обособени позиции: За Обособена позиция № 1 Подучастък: № 1 от км 366+000 до км 366+080“.

На 16.02.2023 г. техническият проект беше приет от ЕТИС. Издадена е Заповед № РС-20 от 21.03.2023 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-48 от 07.07.2020 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 365+500 до км 366+000, подобект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000“.

На 28.03.2023 г. е подписан и протокол – Образец 2а за определяне на строителна линия и ниво. На 28.03.2023 г. е подписан и Акт – образец 11.

Съществуващ мост над р. Струма при км 375+820, дясно платно.

В участъка от км 373+300 до км 376+000 попада и проект за ремонтно-възстановителни работи на обект: „Съществуващ мост над р. Струма при км 375+820 (проектен километраж), дясно платно“.

От страна на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Изготвен е комплексен доклад за оценка на съответствието и е подадено заявление до МРРБ с вх. № АУ-22-27/12.05.2023 г. за одобряване на технически проект и издаване на разрешение за строеж за участъка.

Издадено е разрешение за строеж № 38/22.05.2023 г., влязло в сила на 07.06.2023 г.

Подписано е допълнително споразумение № 9 с рег. № 53-00-811 / 16.01.23г. за изменение цената на договора, в резултат на инфлация.

През отчетния период е платена индексация по договора за СМР в размер на 1 917 282.78 лв.

По сключените договори по укрепване и обезопасяване на свлачището са платени 7 134 000.00 лв за СМР и 363 780.00 лв. за консултантски услуги.

АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400.

За Обособена позиция №1:

Сключен е договор № РД-37-5/24.01.2023 г. за „Проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за Обособена позиция № 1: Подучастък 1“

Сключен е договор № РД-37-15/27.02.2023г. за „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за Обособена позиция № 1: Подучастък 1“

На 06.02.2023 г., в АПИ бяха представени технически проекти за Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на АМ „Струма“ в участъка от км 365+783 до км 366+080, засегнат от свлачищни процеси, включен в обект: „АМ „Струма“ Лот 3.1. участък от км 365+783 до км 366+000“ и обект: „АМ „Струма“ Лот 3.1. Тунел „Железница“ с три обособени позиции: За Обособена позиция № 1 Подучастък: № 1 от км 366+000 до км 366+080“.

На 16.02.2023 г. техническият проект беше приет от ЕТИС.

Със Заявление от 16.03.2023 г. проектът беше внесен в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за издаване на Заповед по смисъла на чл. 154 от ЗУТ.

От страна на МРРБ е издадена Заповед РС-19/21.03.2023 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-83/26.08.2019 г. за Подучастък № 1 ( от км 366+000 до км 366+720), с допуснато предварително изпълнение.

На 28.03.2023 г. стратираха строително-монтажните работи по укрепване на свлачището.

Подписано е допълнително споразумение № 6 с рег. № 53-00-813/16.01.2023 г. за изменение цената на договора, в резултат на инфлация.

През отчетния период е платена индексация по договора за СМР в размер на 2 049 451.73 лв.

По сключените договори по укрепване и обезопасяване на свлачището са платени 1 499 646,02 лв за СМР и 75 600.00 лв. за консултантски услуги.

За Обособена позиция №2:

На 13.01.2023г. е приключила работата комисия за приемане на обекта с акт – подписан е акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа на 13 януари 2023 година.

На 16.01.2023г. е подписано Допълнително споразумение № 7 относно изменение на договорната цена, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ в резултат на инфлация.

На 01.06.2023 г. е изпратено писмо наш изх. №04-16-1362 до МРРБ и ДНСК с молба за становище относно установяване годността за ползване на строежа от Държавна приемателна комисия, съгласно изискванията на Наредба №2 от 31 юли 2003г.

На 20.06.2023г. е подадено заявление за регистрация на Вертолетно летище „Железница“ към Главна дирекция „Гражданска  въздухоплавателна администрация“.

Физическият напредък по проекта е 100 % от СМР.

През отчетния период е разплатен сертификат по договора за СМР в размер на 4 424 739.94 лв. , както и индексация по договора за СМР в размер на 23 177 299.74 лв.

По договора за консултантски услуги е извършено плащане в размер на 766 932.48 лв.

За Обособена позиция №3:

Подучастък № 3, с обща дължина 1,4 км, е готов на 87,52 %. Завършени на 100 % са земните работи, реконструкция на съоръжения средно и ниско напрежение, 7 бр. водостоци, подлез при км 370+110. Изпълняват се асфалтови и пътни работи, трасиране на кабелна линия за ИТС и полагане на улеи тип "Италиански".

Подписано е допълнително споразумение № 6 за удължаване срока на договора и увеличаване на стойността с 8 526 590,62 лв. без ДДС, във връзка с регистрираното на обекта свлачище.

Издадена е Заповед № РС-5/27.01.2023 г. за допълване на издаденото за обекта Разрешение за строеж № 96/16.10.2019 г. С писмо, № 04-16-352/08.02.2023 г. от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройство сме уведомени за допуснато предварително изпълнение. На 09.02.2023 г. е съставен акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване строителството – от км 369+000 до км 369+650 ляво платно и е подписан протокол 2а – втора част за определяне строителна линия и ниво на строежа за обезопасяване на участък от км 369+220 до км 369+510.

От страна на Изпълнителя е представен окончателен иск за удължаване срока на договора със 73 календарни дни. Сключено е допълнително споразумение № 7 с рег. № 53-00-5364/05.05.2023 г. Сключено е допълнително споразумение № 8 с рег. № 53-00-6410/30.05.2023 г., относно изменение на договорната цена, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ в резултат на инфлация.

През отчетния период по договора за СМР са извършени плащания в размер на 8 410 960.94 лв. и индексация в размер на 285 423.77 лв.

АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са изцяло завършени и обектът е въведен в експлоатация.

Извършват се ежемесечни инспекции на площадката от страна на ОПУ-Благоевград.

      - „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“

С писмо № ОВОС-98/02.03.2023 г. МОСВ съгласува дейностите по инвестиционното предложение. Писмото е обжалвано от Сдружение за дивата природа „Балкани“ и физически лица. На 23.03.2023 г. жалбата е изпратена по компетентност в АССГ. На 14.07.2023 г. с писмо № 95-00-3163 МОСВ информира АПИ, че подадената жалба е оставена без разглеждане и Определение №4631/01.06.2023 г. на Административен съд София – град  е влязло в сила на 14.06.2023 г.

Подписано е допълнително споразумение с рег. № 53-00-2793/07.03.23 г. за изменение цената на договора, в резултат на инфлация.

През отчетния период е платена индексация по договора за СМР в размер на 398 559.76 лв.

      - По проект №BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала Тракия”.

На 06.01.2023 г. бе проведен отново ЕТИС, като констатациите и забележките по проекта към момента се отстраняват от Изпълнителя.

Физическото изпълнение на проекта към 30.06.2023г. е 10 %.

През отчетния период не са извършвани плащания.

- "Подготовка на проект: Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Проектът е приключил. През 2022 г. е верифицирано Искане за окончателно плащане.

През отчетния период е платена на УО на ОПТТИ финансова корекция по договор № Д-47/22.06.2018 г. с предмет: "Издирване на археологически обекти по трасето на проект път I-1 / Е-79/ "Видин - Монтана - Враца" по обособени позиции: за обособена позиция № 1 - Издирване на археологически обекти по трасето на участъци " Видин - Димово", "Димово - Бела - Ружинци", "Ружинци - Монтана" в размер на 12 209,79 лв, както и 567,47 лв., поради допусната техническа грешка на бенефициента по проект № BG16М1ОP001-5.001-0009  "Подготовка на проект: Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

- АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

Проектът е одобрен от Европейската комисия на 01.02.2023 г. На 23.03.2023 е подписан Анекс 1 към договора за БФП. Промяната засяга вътрешно преразпределение на средствата по параграфи и не засяга общата стойност на Договора.

На 13.12.22 г. е одобрено Искане № 1 за междинно плащане на стойност 115 763 544,59 лв. На 27.03.2023 г. са изплатени средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти съгласно РМС № 130 от 17.02.2023 г., в размер на 8 033 794 /осем милиона тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и четири/ лева. Във връзка с процедурата по чл. 39б от ЗДС средствата са преведени по банковите сметки на Областна администрация на Софийска област и Областна администрация - София-град, разпределени по местонахождение на засегнатите имоти.

За проекта е необходимо определянето на консервационни цели и мерки, тъй като участък 1 от проекта засяга периферни части от защитена зона BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Разработването на консервационните цели е възложено от МОСВ на БАН, като същите са одобрени през м. 11.2022 г. В тази връзка е възложен допълнителен анализ с оглед реализацията на проекта.

На 15.02.23 г. е постановено Решение на Министерски съвет за отчуждаване на засегнатите имоти и части от имоти за землищата на с. Пролеша и с. Волуяк /около 6 км/.

От 10.05.2023 г. има Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешението за строеж. На 11.05.2023 г. е подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строеж на техническата инфраструктура, с което стартира строителството на обекта. В момента се подготвя проектната документация за участък с дължина 7 км, като от страна на консултанта е изготвен и внесен на 25.07.23г. Комплексен доклад и до края на м. юли ще бъде внесена в МРРБ за одобрение и издаване на разрешение за строеж. На 28.07.23г. е внесен от Сертификат №2 за изпълнени СМР.

На 24.04.2023 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ се проведе проверка на място № 1 от УО на ОПТТИ, проверката продължи на 25.04.2023 г. с посещение на място на обекта. На 11.05.2023 г. е получен Доклад за проведената проверка на място с констатации и препоръки. От страна на АПИ са предприети мерки по отстраняването им.

На 11.05.2023 г. е получено писмо от ДЗЗД „Европа“ за промяна в екипа на Консултанта. Същата е съгласувана от страна на АПИ с писмо с изх. № 53-00-6032/22.05.2023 г.

На 09.06.2023 г. е получено писмо от ДЗЗД „Европа-2022“ за промяна в екипа на Изпълнителя. Същата е съгласувана от страна на АПИ с писмо с изх. № 94-00-10088/22.06.2023 г.

На 19.06.2023 г. е получено Решение от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 за верификация на получено Искане №3 за междинно плащане. Определените верификационни разходи по Искане № 3 за междинно плащане са в размер на 26 366 732,64 лв.

На 14.06.2023 г. в АПИ е постъпил Сертификат за авансово предоставени средства № 1 за извършени консултантски услуги от ДЗЗД „Европа“ по Договор № РД-37-26/27.07.2022 г. в размер на 557 239,92 лв. с ДДС. Към момента сертификатът се процедира.

На 28.06.2023г. е подписано Допълнително споразумение №1 към договора за СМР във връзка с искане за индексация.

В участъка с разрешение за строеж се изпълняват следните СМР: почистване на площадката, отстраняване на хумус, полагане на геокомпозитна мрежа, насип зона Б, водостоци, прокари и пилоти на надлеза над жп линия и моста на р. Църна бара.

До момента, към УО са докладвани дейности на стойност 143 080 122,83 лв., от които 142 130 277,23 лв. са верифицирани. Изплатени са аванси по договорите за строителство, строителен надзор и археология на обща стойност 25 998 464,23 лв. Изплатени са и отчуждения, съгласно РМС 130 на стойност 8 033 794,00 лв. В момента се подготвя ИМП 4 на стойност 10 806 354,77 лв. Предстои внасяне на междинен сертификат 2 за изпълнени СМР.

- АМ „Струма“ Лот 3.2

Проектът за Лот 3.2 на АМ „Струма“ е включен в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

През м. февруари 2023 г. са актуализирани издадените през 2022 г.  Заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване на  междуведомствени работни групи „Екологични аспекти на проекта на Лот 3.2 на АМ „Струма“ и „Социално-икономически и свързани с пътната безопасност аспекти на проекта автомагистрала Струма Лот 3.2“. Със създаването на тези работни групи се очаква да се постигне обща позиция на държавата, неправителствения сектор, научната общност и заинтересованите страни за реализация на проекта за Лот 3.2 на АМ „Струма“.

През м. октомври 2022 г. от Министерство на околната среда и водите, в качеството му на компетентен орган е издадена заповед за одобряване на специфичните консервационни цели за защитените зони „Кресна“ и „Кресна – Илинденци“.

По искане на ЕК беше необходимо да се направи съпоставка на разработената през 2017 г. оценка на съвместимостта на проекта спрямо специфичните консервационни цели. През м. януари 2023 г. Министерството на транспорта и съобщенията възложи анализ за съответствието на изводите от доклада за оценка на степента на въздействие от 2017 г. за проекта с определените специфични консервационни цели на опазване за типовете природни местообитания, растителните и животински видове, в двете защитени зони, засегнати от проекта. Анализът бе извършен по предварително съгласувана с инициативата Jaspers методология. Ревизирана версия на анализа е изпратена на Jaspers на 12.06.2023 г. След експертната оценка на Jaspers, на 25.07.2023 г. анализът е изпратен на Европейската комисия.

Отчитайки всички особености по проекта – екологични, икономически, технически и социални, както и предвид важното обществено и държавно значение, с оглед недопускане на последваща забава в реализацията на проекта на 06.04.2023 г. договорите с избраните изпълнители на Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2 бяха подписани. Стойностите на договорите за проектиране и строителство за двата Лота са: за Лот 3.2.1 – 599 999 903,90 лв. с ДДС; за Лот 3.2.2 – 570 239 136,32 лв. с ДДС.  Стойностите на договорите за строителен надзор за двата Лота са: за Лот 3.2.1 – 10 796 540,10 лв. с ДДС; за Лот 3.2.2 – 9 552 000,00 лв. с ДДС.

На основание чл. 116 са подписани и допълнителни споразумения към договорите за проектиране и строителство на двата лота, при които изпълнението на проекта е поставено в зависимост от изпълнението на няколко условия. Посочено е, че изпълнението на обекта се поставя в зависимост от завършване на „Анализ за съответствието на изводите от Доклада за оценка степента на въздействие от 2017 г. за проекта на Лот 3.2 на „Автомагистрала „Струма“, с определените специфични и подробни цели на опазване за типовете природни местообитания, растителните и животински видове в Защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна-Илинденци" и в Защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна", възложен от Министерството на транспорта и съобщенията, и приключване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изменение на Инвестиционно предложение „Оптимизация на трасето на АМ „Струма“, Лот 3.2, с влязъл в сила акт и осигуряване на финансиране.

Допълнителните споразумения са подписани и въз основа на решение на Министерски съвет от заседание на 12.04.2023 г. с което е одобрен доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с изпълнението на Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2. Взето е решение Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме действия за изпълнение на препоръките на Министерството на околната среда и водите, съгласно които следва да се реализират само елементи, които не предопределят избора на вариант на трасе на Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, преди да е завършен „Анализ за съответствието на изводите от Доклада за оценка степента на въздействие от 2017 г. за проекта на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“. От значение за бъдещото изпълнение на проекта е и приключването на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изменение на Инвестиционно предложение „Оптимизация на трасето на АМ „Струма“, Лот 3.2, с влязъл в сила акт и осигуряване на финансиране.

Стартиралото на 16.05.2023 г. доизграждане на пътен възел „Кресна“ в рамките на Лот 3.2.2 е въз основа на подписаното допълнително споразумение към основния договор за проектиране и строителство, с което изпълнението се разделя на два етапа. Етап 1 касае доизграждането на ПВ „Кресна“. В Етап 2 се обособява останалата част от обекта, предмет на договорното споразумение.

За намаляване на въздействието върху обекти от Натура 2000 от съществуващия път E-79, АПИ се ангажира да изпълни поредица от смекчаващи мерки, а именно: модифициране на съществуващите водостоци, монтиране на двустранно разположена мрежа в банкета на пътя, монтиране на плетени мрежи за птици върху тротоарите на големите съоръжения.

С писмо № ОВОС-98/02.03.2023 г. МОСВ съгласува дейностите по инвестиционното предложение. Писмото е обжалвано от Сдружение за дивата природа „Балкани“ и физически лица. На 23.03.2023 г. жалбата е изпратена по компетентност в АССГ. На 14.07.2023 г. с писмо № 95-00-3163 МОСВ информира АПИ, че подадената жалба е оставена без разглеждане и Определение №4631/01.06.2023 г. на Административен съд София – град  е влязло в сила на 14.06.2023 г.

III.	Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

1. Проект Модернизация на път І–8 „Калотина – Софийски околовръстен път”, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка.

Изпълненият обем СМР е 98%. Завършени са Работите по подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100 .

Времето на изпълнение на СМР на обекта  е удължено до 20.07.2023 г.,  с  Допълнително Споразумение № 8 с изх. № 53-00-6108/23.05.2023г.

Издадено РС № 39/22.05.2023 г. за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина- п.в. Храбърско, участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500- Инженерни мрежи“, влязло в сила 07.06.2023 г. На 12.06.2023 г. е подписан Протокол 2а.

Подписано е допълнително споразумение № 6 с рег. № 53-00-632/11.01.23г. за изменение цената на договора, в резултат на инфлация.

По договора за СМР са платени 16 707 634.17 лв., както и индексания в размер на 27 689 150,76 лв.

2. Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР

Изготвя се технически проект, съобразно осигуряването на достъп до прилежащите крайпътни обекти в участъка, предвид наличието на „План за регулация и застрояване за „контактна зона ГКПП Калотина“. Габаритът на този участък се запазва същия като в участъка от км 1+000 до км 15+500 и ще бъде съобразен с изпълняващия се в момента проект на Агенция „Митници“ за разширяване на участъка от ГКПП Калотина до км 0+910.

През отчетния период не са извършвани плащания

- Придобиване на земя

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно закон към м. декември са в размер на 10 000 000. За отчетният период са  разплатени 9 683 546 лв. за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители за следните обекти:

АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 ,,Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 / начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,,Северна скоростна тангента“/

Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 61+750 (километраж по съществуващ път  I-1 )≡58+128.47 (километраж по проект) до км 105+060 (километраж по съществуващ път  I-1) ≡ 99+193 (километраж по  проект)

AM Струма, ЛОТ 3.1 и ЛОТ 3.3 – 8 033 794 лв., платени със средства от ОПТТИ.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 25 338 978 лв.

- Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно закон 2023 са в размер на 187 007 700 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 91 666 829 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер

- Доставка, инсталация, внедряване и поддръжка на единна система за цялостна защита на IT инфраструктурата и компютърните работни места на АПИ – 5 376 000 лв.

- Доставка на  компютърни конфигурации – 280 860 лв.

- Избор на изпълнител за доставка на Data domain 480 TB за архивиране и предоставяне на информация за трети страни – 3 599 880 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:

- Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 7 бр. инвенторни климатици сплит системи и поддържане на наличната извънгаранционна климатична техника в ОПУ Кърджали – 5 880 лв.

- Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 5 бр. инвенторни климатици сплит системи и поддържане на наличната извънгаранционна климатична техника в ОПУ Варна – 13 920.00

- Доизграждане на пожароизвестителна система в имот на АПИ – 936 лв..

- Доставка на копирна техника – 214 224

- Доставка на мрежови устройства – 356 400 лв.

- Доставка на мрежово оборудване за нуждите на НТУ – 829 200 лв.

- Доставка на  климатици НТУ – 170 628 лв.

- Ремонт на разпределителна касета на база за преквалификация на пътни кадри и снегоринна база – 3 864 лв.

- моторна коса ОПУ Силистра – 1 300 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти – 48 392 лв.

- Закупуване ГИС лицензи – 45 600 лв.

- Софтуер - Сканиращ уред PS 250 HILTI – 2729 лв.

Проекти, изпълнявани от дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

През отчетния период изразходваните бюджетни средства по програмата са както следва:

Обект „Рехабилитация на път SHU1188/I-7, о.п. Шумен – о.п. Велики Преслав /Шумен – Лозево/ SHU2005 от км 0+212 до км 0+280, ведно с прилежащо съоръжение, община Шумен“ – 149 725  лв.

4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройсто на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони, и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда

- МРРБ провежда държавната политика в отрасъл ВиК, като целта е да се постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите. Отдел „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ изпълнява дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията; планиране развитието на ВиК инфраструктурата; дейности, свързани със стратегическото управление на отрасъла.

- Увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Оперативни цели

- Покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение и др.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

През периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините. Усилията са насочени към извършване на мониторинг на свлачищните територии, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с новорегистрираните (7) и активизирани свлачищни процеси (15) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., както и финансово подпомагане на общини за геозащитни дейности. Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони.  С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

- Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

- Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

- Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.

Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.

През отчетния период беше сключен нов договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете му в гр. Плевен и в гр. Перник, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания промерни работи в акваторията на Черно море, инклинометрични и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони. Бяха извършени и активни организационни действия, свързани с отделянето на клоновете в гр. Плевен и гр. Перник като отделни търговски дружество.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 6283 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища в 33 общини;

- 20 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитното дружество и клоновете му са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 29 общини;

- Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- Завършен е Етап II от договор с предмет: „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“, внесената документация е разгледана и приета с приемателно-протокол, одобрени са отчетни документи и е извършено разплащане, документацията е изпратена в община Поморие за разглеждане на специализиран състав на ЕСУТ.

- Проведена е кореспонденция и среща с Администрацията на МС относно актуализацията на Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2021-2027 г.“, изясняване на вида документ – стратегически или секторен с оглед продължаване на процедурите по одобряването й и съгласно взетите решение - подготовка на Експертен консултативен съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на геозащитната дейност в Република България за приемане на разработката.

- Стартирана е обществена поръчка с предмет „Актуализация на Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и на Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност“, със Заповед № РД-02-14-673/27.06.2023 г. на министъра на РРБ е назначена комисия за оценка на оферти, стартирана е работата на комисията.

- Подготвена е финална документация за стартиране на обществена поръчка с предмет „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна“ – хармонизиране на инвестиционния проект с европейското законодателство (ЕВРОКОД)“, обявена на 05.07.2023 г.

- Проведени са три работни срещи за постъпилите от общините искания за финансиране, разгледани са и са анализирани допустимите искания за финансиране на геозащитни мерки и дейности, изготвени са и са подписани протоколи, таблици и регистър. Извършена е финална оценка и приоритизация по утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството критерии за оценка. Изготвен е окончателен списък на приоритизираните обекти за финансиране на геозащитни мерки и дейности и доклад за включване на приоритизираните обекти в поименния списък, одобрен от Възложителя и кореспонденция с общините, подали предложения за финансиране на геозащитни мерки и дейности по Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” на МРРБ в частта „Геозащита“.

По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност. Приключи изпълнението на споразумение за трансфер за обект „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Смолянски езера“, община Смолян. Извършен беше контрол по изпълнението на сключените споразумения за изпълнение на 29 проекто-проучвателни работи в общини Белене, Бойчиновци, Брезник, Брусарци, Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Златоград, Каварна, Ловеч, Оряхово, Приморско, Ракитово, Сатовча, Свищов, Тетевен, Трън и Царево. През периода беше прекратено споразумение за трансфер с община Каварна.

- Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. e осъществен предварителен контрол на 51 постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.:

- 9 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 12 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 30 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

Издадени са и 7 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ.

- Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие”

- През отчетния период приключи изпълнението на обект: „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти и в съответствие с издадените строителни книжа. Приет е с Държавна приемателна комисия и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-35/26.01.2023 г.

- Преработена е техническата спецификация, методиката за оценка и доклада за стартиране на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол” съобразно указания и препоръки на дирекция „Обществени поръчки“ и са предоставени за стартиране на процедура по ЗОП.

През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на следните обекти, като същите са приключили в срокове по съответните споразумения и са извършени окончателни плащания по тях.

- Обект „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол – споразумението е приключено, с издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-19/20.04.2023 г. от ДНСК;

- Обект „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово Видраре – Джурово - /I -3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река, община     Правец“ – споразумението е приключено, с издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-32/13.03.2023 г. от ДНСК;

- Укрепване на новоформирано свлачище № TGV22.32620.01 и отводняване на част от общински път TGV2054 /ІІI- 4802, н.к. Горско село-Илийно/ - Птичево при км 7+280, землището на с. Илийно, Община Омуртаг – споразумението е приключено, с издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Т-09/27.06.2023 г. от ДНСК;

В процес на строителство са следните обекти, сключени през предходни години:

- Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване – първи етап“ – стартирано строителство;

- Обект „Укрепване на свлачища в кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община Белово - първи етап“ – стартирано строителство ;

- Обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – първи етап“. Строително-монтажните работи на обекта са приключени и на 22.05.2023 г. е подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа;

- Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. „Пиргос“, община Иваново – стартирано строителство;

- Укрепване на свлачище VRC27.44759.03 в ПИ 44759.501.484 по КККР на с. Лютидол, община Мездра – избрани изпълнители по ЗОП;

- Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 0+500“, с. Редина, с № SFO 43.62414-01 (стар № SFO 43.43390-03), община Своге – стартирано строителство;

- Укрепване свлачище на улица „Иван Вазов“ в село Гара Лакатник,  с № SFO 43.14475-03, община Своге – стартирано строителство.

- Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда

Отдел „Благоустройствени дейности“ с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на целта на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините. През периода продължава изпълнението на сключени на предходен етап споразумения за трансфер на средства, за обекти на територията на следните общини:

- обект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Неделино“ - За обекта е представен окончателен доклад и е подписан Констативен протокол (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа. Общината следва да отрази открити пропуски в документацията, след което ще бъде извършена преценка за окончателно плащане;

- обект „Реконструкция и рехабилитация на улици „Чавдар войвода“, „Априлско въстание“,  „Ал. Константинов“, „Азово“, „Балабаница“, „19-та“, на територията на община Белово“ - общината е поискала поредно удължаване на споразумението до 31.12.2023 г. Същото не е удовлетворено поради непостигане на целите на споразумението. Споразумението е приключило след 30.06.2023 г. и община Белово е официално уведомена, както се очаква да се представят всички технически и финансови/счетоводни документи, доказващи действително извършените дейности на обекта към 30.06.2023 г.;

- обект „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в общ. Белово

чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура, на територията на община Белово“ – общината е поискала поредно удължаване на споразумението до 31.12.2023 г. Същото не е удовлетворено поради непостигане на целите на споразумението. Споразумението е приключило след 30.06.2023 г. Община Белово е официално уведомена, както се очаква да се представят всички технически и финансови/счетоводни документи, доказващи действително извършените дейности на обекта към 30.06.2023 г.;

- обект „Изработване на проектна документация и изпълнение на основен ремонт на

улица „Свинова поляна" в гр. Априлци“- Строително-монтажните работи на обекта са изцяло завършени. Срокът на споразумението е спрян, поради необходимостта от отстраняване на явна фактическа грешка при нанасяне на трасето на улицата в кадастралната карта, и същият към момента все още не е възобновен;

- обект „Реконструкция на участък от ул. „Георги Сава Раковски" в град Троян“- За обекта е представен окончателен доклад, с придружаваща техническа и финансова документация, която е в процес на разглеждане;

- обект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Пещера“;

- обект „Реконструкция на ул. „Индже Войвода“ в гр. Ямбол“ е завършен с издадено

Разрешение за ползване № ДК-07-Я-95/14.12.2022 г. Общината е представила окончателен доклад и придружаващи документи, които се разглеждат и предстои преценка за извършване на окончателно плащане;

През отчетния период продължава изпълнението на обекти, свързани с възстановяване на улична мрежа на територията на общините Правец, Разлог, Родопи и Летница, чието изпълнение следва да завърши през 2024 г.

Продължават да се изпълняват 37 бр. обекти за улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации. Извършва се постоянен документален мониторинг на представяните доклади. Повечето от обектите са в процес на изпълнение, а за малка част са обявени процедури за избор на изпълнители и СМР, а за обект на територията на община Кричим процедурите все още не са стартирали. Към момента някои от обектите СМР са изпълнени/ обектите са въведени в експлоатация, като общините са разплатили част от дейностите в рамките на предоставеното финансиране, а за други общинските администрации очакват да  бъдат осигурени останалите 50 % от средствата за обектите, необходими за  въвеждането им в експлоатация и/или разплащане към изпълнителите.

Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: С оглед прилагане на приоритетите, целите и мерките за осъществяване на държавната политика в отрасъл ВиК за постигане на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите, ще продължи  изглаждането на ВиК обекти публична държавна и публична общинска собственост.

Изпълнявани дейности, свързани с предоставяне на продукт/ услуга:

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ – дейности във връзка с изграждането на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ и рехабилитация на язовир „Студена“

Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. През отчетния период се отчитат дейности по изпълнението на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ и обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)“:

Изпълнението на СМР на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ приключи на 02.08.2021 г. На 18 януари 2022 г. от Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК) е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-25/18.01.2022 г., с което строеж „Рехабилитация на язовир „Студена“ е въведен в експлоатация. На 02 август 2022 г., съгласно договора, приключи срокът за съобщаване на дефекти. Изготвени са окончателни документи по договорите  и извършване на финални разплащания.

Изпълнението на дейностите за обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)“ продължава и през 2023 г. Съгласно последната представена строителна програма, строителството ще продължи до м. октомври 2024 г.

- ПСПВ „Сливен“ – обследване на извършеното строителство; възлагане  и изпълнение на строителни дейности, свързани с довършване на пречиствателната станция и въвеждането й в експлоатация:

- „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ – В хода на изпълнение на дейностите по договора в рамките на Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 са извършени преглед и анализ на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен и е изготвен работен проект за завършване на ПСПВ гр. Сливен. Представени и одобрени са встъпителен доклад, първи и втори междинни доклади. През отчетния период е завършена Дейност 3 и е предаден втори междинен доклад, включващ и изготвяне на работен проект. В рамките на Дейност 4 по договора са проведени част от съгласувателните процедури на изготвения работен проект с компетентните органи по реда на ЗУТ. Предстои завършване на дейностите по договора сключен през 2022 г., след изготвяне на доклад за оценка на съответствието, за което е подготвена документация за избор на изпълнител и след съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж от община Сливен;

- Подготвя се документация за обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР за довършване на ПСПВ Сливен;

- Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – до избор на изпълнител на СМР, се осъществява охрана на ПСПВ, съгласно договор от 2022 г.;

- Язовир „Христо Смирненски“ – обследване, съставяне на технически паспорт, проектиране и реконструкция на съоръжения на хидровъзела – водовземна кула, преливник, бързоток и др. – подготвена е документация и предстои провеждане на процедура по закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за обследване и съставяне на технически паспорт.

- „Следгаранционно обслужване и надграждане на  Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“ – подготвя се документация и предстои провеждане на процедура по закона за обществените поръчки за избор на изпълнител;

- „Обследване на изпълненото строителство на изградена язовирна стена  Кюстендил и съоръжения към нея, находящи се в землищата на с. Богослов и с. Слокощица, община Кюстендил“ – след одобрен протокол от областния управител на Област Кюстендил от работата на Комисия, назначена с негова заповед за извършване на оглед на състоянието на изградените съоръжения и набелязване на конкретни задачи и разпределени ангажименти на отделните страни, МРРБ подготвя документация и предстои провеждане на процедура по закона за обществените поръчки за избор на изпълнител;

- Подпомагане на дейността на Асоциациите по ВиК - със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г., територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В изпълнение на изискванията на същия закон, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциации по В и К. В асоциацията участват държавата и съответните общини. Органи на управление на асоциацията по ВиК са общото събрание, което се състои от представители на държавата и общината /общините и председател, който е представител на държавата. Организацията и дейността на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. През периода са организирани 28 броя заседания на АВиК, от които 17 редовни и 11 извънредни. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: отчет на дейността на АВиК за 2022 г.; отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. на АВиК; предложения за проектобюджет за 2023 г. на АВиК; съгласуване на 15 бр. подробни инвестиционни програми; съгласуване на 10 бр. проекти на Бизнес планове на ВиК оператори за регулаторния период 2022 – 2026 г.; подписване на допълнителни споразумения към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни за 3 обособени територии.

- Продължават да се изпълняват 105 бр. ВиК обекти, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации. Извършва се документален мониторинг на представяните доклади. Към момента някои от обектите/етапи от обектите са изпълнени, а други все още се изпълняват, в рамките на предоставеното финансиране, в размер на 50 %х от общата стойност на обектите.

- Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“- финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ на обща стойност 22 844 980,80 лв. се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-120 от 14.11.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.018. Срок за изпълнение на проекта – 31.12.2023 г.

- Основни цели на проекта – чрез последователност в прилагането на регионален подход при обследването и дефинирането на инвестиции във ВиК инфраструктура да се изготвят регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК за 6-те новоконсолидирани обособени територии (Велико Търново, Габрово, Плевен, София област, Търговище и Хасково) и да се демонстрира ефективна рамка за планиране на инвестиционния процес в отрасъл ВиК;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.:

Дейност 1 – „Разработване на регионални прединвестиционни проучвания за 6 новоконсолидирани обособени територии“.

По пет от договорите за обособените територии в области Велико Търново, Плевен, София област, Търговище и Хасково всички доклади са разгледани и приети на технически експертни съвети, част от които са разплатени в рамките на отчетния период. За обособената територия в област Габрово е приет Втори междинен доклад.

Дейност 2 - В дейност 2 има две под-дейности:

По под-дейност 1 „Консултантски услуги за осигуряване на качество и текущ контрол за изпълнението на РПИП“ през 2021 г. през месец септември 2022 г. е сключен договор № РД-02-29-230/26.09.2022 г.  на стойност 947 746, 80 лв. През отчетния период са: Приети и разплатени: Встъпителен доклад,  6 бр. Първи доклади за качество, 2 бр. Втори доклади за качество; Приети са 4 бр. Втори доклади за качество и предстои разплащане; Приети са 5 бр. Трети доклади за качество и предстои разплащане; Предадени са 5 бр. Четвърти доклади за качество за разглеждане; Предадени са 5 бр. Пети доклади за качество за разглеждане; Предадени са 5 бр. Шести доклади за качество за разглеждане.

За изпълнение на под - дейност 2 „Организация и провеждане на мероприятие за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ са подписани договори № РД-02-29-180/10.09.2021 г. , № РД-02-29-183/10.09.2021 г. и № РД-02-29-182/10.09.2021 г.:

- Договор № РД-02-29-180/10.09.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ - Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на семинари за повишаване на компетенциите в областта на водоснабдяването и канализацията е проведен един семинар на 23.03.2023 г. Представен е Окончателен доклад, предстои неговото приемане и разплащане.

- Договор № РД-02-29-183/10.09.2021 г. за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 2 е приключил и е разплатен през 2022 г.

- По Договор № РД-02-29-182/10.09.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ - Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на 6 демонстрационни мероприятия в 6-те обособени територии на ВиК оператори, за които се изготвят регионални прединвестиционни проучвания -„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново; „ВиК“ ООД, Габрово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково“ са проведени първите три от предвидените шест мероприятия. Приет и разплатен е Междинен доклад за отчет на проведените мероприятия.

Дейност 3

По Дейност 3 е проведена обществена поръчка с предмет „Организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане  регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“.

- През отчетния период по Договор № РД-02-29-35/04.02.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ са проведени второ и трето информационни събития;

- По договор № РД-02-29-66/05.03.2021 г. с предмет "Изготвяне и доставка на рекламни материали за нуждите на проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК - етап 2" са извършени доставки на рекламни материали.

Общо през отчетния период са извършени плащания по сключените договори по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в размер на 5 968 783,10 лв.

Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:

- Разработване на политика за управление на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Основната цел, която беше поставена, е със законопроекта да се определи статута на строежи на техническата инфраструктура, които са започнати или изградени, реконструирани, ремонтирани без изискващите се по ЗУТ строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. По естеството си тези строежи са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение. Поради това със законопроекта се предвижда преходна разпоредба, която да определи необходимите условия за регламентиране статута „търпимост“ на горепосочените строежи, в резултат на което същите няма да подлежат на премахване и забрана за ползване, както и се регламентират условията и реда за тяхното завършване и въвеждане в експлоатация с оглед гарантиране на обществения интерес, на тяхната безопасност, опазването на околната среда.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националния съвет по биоразнообразие към Министерството на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото шестмесечие на 2023 г. е както следва:

Входящи и вътрешни – 1902 преписки;

Изходящи и вътрешни –  1984 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2023 г. на дирекция „УТАТУ“:

- ОУП на община Шабла – окончателният проект е разгледан и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и е одобрен със Заповед № РД-02-15-95/04.07.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Проект за ОУП на община Каварна – Към настоящия момент процедурата по изработване на ОУП на община Каварна е на етап преработка на Доклад за оценка на степента на въздействие с оглед получаване на положителна оценка от министъра на околната среда и водите и преодоляване на проблемите, свързани със съществуващото преди обявяването на защитените зони застрояване и отнемането на площи от местообитание 62С0* „Понто-сарматски степи”, което води до значителен кумулативен ефект.

- Изменение на ОУП на община Приморско - Във връзка с Решение № 7286 от 16.05.2019 г. на ВАС на Република България по адм. дело № 8622/2017г. и Решение № 6420 от 01.06.2020 г. на ВАС по адм. дело № 11975/2019г., с които е отменено Становище по ЕО № 2-2/2017 г. на МОСВ за съгласуване на проект за ИОУП, направените с Решение № 588 от 06.08.2021 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 67 от 13.08.2021 г.) изменения в границите и площта на Защитена зона BG0001001 „Ропотамо“, се налага стартиране на работата по проекта на изменение на ОУП на община Приморско отначало. Проведена е среща с изпълнителя, на която е обсъдено, че няма възможност за анексиране на договора. Предстои прекратяване на договора с изпълнителя.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - С Решение № 588 от 06.08.2021 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 67 от 13.08.2021 г.) са направени промени в границите и площта на Защитена зона BG0001001 „Ропотамо“, което наложи стартиране на работата по изработване на проекта за изменение на ОУП на община Царево отначало. С двустранно споразумение договорът за изработване на проекта за изменение на ОУП на община Царево е прекратен. С оглед стартирането на нова процедура за възлагане, заданието за изработване на проекта е актуализирано и към настоящия момент е в процедура по съгласуване с Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите, съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ.

- Проект за ОУП на община Бяла - На 25.01.2023 г. от МОСВ е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ и BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, както и са дадени указания следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка на ОУП на община Бяла, които са процес на изпълнение.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик – Предстои изпълнителят да представи Доклада за оценка на степента на въздействие за внасяне в Министерството на околната среда и водите за оценка на качеството на доклада.

- Финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП- Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.

- По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2023 г. :

В отчетния период 3 общини са одобрили ОУП за цялата територия на общината.

Към настоящия момент 190 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.

# В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2023 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство.

Обобщено в периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 441 263,08 лв.

- Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 12 заповеди за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и подробен устройствен план (ПУП) по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Организирани и проведени 15 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на следните ОУП, ПУП и Морски пространствен план:

- Изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“, от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, в частта му касаеща пътен възел при км 21+004, в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област;

- ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 299+000 до км 310+940, в землищата на с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище и гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград – разглеждан на 2 заседания;

- Морски пространствен план на Република България 2021-2035;

- ПУП – план за улична регулация, изменение на плана за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602 и изменение на план за регулация на засегнатите части от контактните квартали, ведно с план-схемите към него;

- ПУП – план за застрояване за Граничен контролно-пропускателен пункт „Златарево“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 22143.11.29, с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград;

- ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин-София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Медковец, община Медковец и гр. Дунавци, община Видин и ПУП-ИПРЗ на имоти, попадащи в урбанизираната територия на гр. Дунавци, община Видин;

- ПУП-ПП за обект: Доизграждане на пв „Кресна“ (пътна връзка № 4, 5 и 6) на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“ ЛОТ 3.2 = км 397+000 по километража на АМ „Струма“ ЛОТ 3.3, попадащ в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 3.2 в землището на гр. Кресна, община Кресна;

- ОУП на община Аврен;

- ПУП-ИПР за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин-София, участък Видин – Медковец, разположени в урбанизираната територия на с. Медковец, община Медковец и ПУП-ИПРЗ за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин-София, участък Видин – Медковец, разположени в урбанизираната територия на гр. Брусарци, община Брусарци;

- ПУП-ИПРЗ на УПИ I – „за болничен комплекс“, и УПИ XXXI – „за болничен комплекс, за републикански център по протезиране, възстановителна хирургия и производство на протези“, от кв. 117, УПИ – „озел.“, от кв. 115 за създаване на нови УПИ XLV-545, 1652 „за ОО и смесено предназначение“, УПИ I-545, 1568, 1652 „за болничен комплекс и озеленяване“, УПИ XLVI-8, 519, 9737, 9747 „за болничен комплекс“, УПИ XXXI-1567 „за болничен комплекс“, УПИ XLVII-519, 9737 „за смесено застрояване“, УПИ XLVIII-538 „за смесено застрояване“ от кв. 117 и УПИ ХIX „озел.“ от кв. 115 във връзка с изменение на плана за улична регулация за отваряне на задънена улица и свързването й с ул. „Харманлийско въстание“ от о.т. 113 – 113а (нова) – 113б (нова) до о.т. 88а (нова), промяна на профила на ул.“Акад. Михаил Маджаров“ за уширяване на северния бордюр пред ПИ с идентификатор 68134.4332.538 между о.т. 24б до о.т. 24д, м. кв. Горна баня, район „Овча купел“ на Столична община;

- Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89, в землищата на гр. Мездра, с. Дърманци, с. Крета, с. Ребърково, с. Типченица и с. Лютидол, община Мездра, област Враца, с. Рашково, с. Новачене, с. Скравена и гр. Ботевград, община Ботевград, Софийска област;

- ОУП на община Шабла;

- Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“;

- ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин-София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Медковец, община Медковец, с. Тополовец, община Ружинци и с. Дреновец, община Ружинци и ПУП-ИПРЗ в урбанизираната територия на с. Дреновец, община Ружинци.

- Одобряване на ПУП и техни изменения в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.

Подготвени и издадени 11 броя заповеди на министъра за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Одобрени са 47 инвестиционни проекта и са издадени  49 разрешения и допълнения на издадени разрешения за строеж. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.

Презаверено е едно разрешение за строеж за обект: Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Същото е публично достъпно на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Презаверени разрешения за строеж“.

Разгледана и заверена е екзекутивна документация за обекти, строителството на които е било разрешено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и е приключило.

- Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 19 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Продуктите и услугите, свързани с геодезията, картографията и кадастъра:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.

Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване)  е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.

Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.

Към 30.06.2023 г. АГКК има сключени споразумения с 222 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 162 общини обслужват граждани, в това число и четиринадесет от районните администрации на Столична община – Банкя, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски град и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 543.

И през първото полугодие на 2023 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

АГКК е одобрила заявления на 332 бр. правоспособни лица, от които 236 бр. са юридически лица и 96 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период са регистрирани 13 бр. правоспособни лица, от които 10 бр. са юридически лица и 3 бр. физически лица.

От 2014 г. на нотариусите е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.06.2023 г. има общо 74 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През първото полугодие на 2023 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 65 бр. населени места в общини Грамада, Дулово, Кула, Мъглиж и Трявна. Към 30.06.2023 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 18 бр. общински центрове - гр. Ардино, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Димово, гр. Долна Митрополия, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, гр. Септември, гр.Стамболийски, с. Струмяни, гр. Съединение и гр. Сърница и урбанизираните територии на 856 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Божурище, Болярово, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Генерал Тошево, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна Митрополия, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Иваново, Казанлък, Камено, Каспичан, Кирково, Котел, Кресна, Кърджали,  Кюстендил, Монтана, Нови пазар, Перник, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Радомир, Разград, Рудозем, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Смядово, Стамболийски, Стара Загора, Стралджа, Струмяни, Съединение, Сърница, Твърдица, Тунджа, Търговище, Хасково, Хисаря, Царево, Чепеларе и Черноочене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК. Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

- Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

През м. март 2023 г. са приети СпКР на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове "Каваците-Север" и "Каваците-Юг", м. Мапи и м.Каваци, в землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл. Бургас.

- Геодезия и картография

# Изпълнените в периода 01.01.2023 - 30.06.2023 г. дейности са:

# В изпълнение  на сключените в края на 2022 г. и началото на 2023 г. договори след проведени открити процедури по ЗОП за възлагане преизмерване на 5 (пет) линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km са преизмерени 198.440 km (НЛ № 53) и са представени материалите и данните от извършеното проучване и проектиране по останалите четири линии.

# Проведена е процедура (събиране на оферти с обява) по ЗОП и е избран  изпълнител на услуга „Подпомагане контрола на техническото съответствие и качеството на изпълнение на дейностите по сключени договори от АГКК за преизмерване на нивелачни линии от ДНМ I клас по обществени поръчки с номера 01055-2022-0002 и 01055-2022-0010.“ С избрания изпълнител – „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД е сключен договор през м. юли 2023 г..

# Анализиран и приет отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2022 г. в мареографна станция Варна.

# Изпълнен е договор № ГД-10-8/27.01.2023 г. с за преизмерване на еталонен гравиметричен ход между абсолютните гравиметрични станции, разположени в АГКК и Националната геодезическа обсерватория "Плана" и създаване, пред сградата на АГКК (служебен вход), на високоточна изнесена гравиметрична точка, представителна за абсолютна гравиметрична точка в АГКК.

# Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2022 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК. След проведена процедура по ЗОП (събиране на оферти с обява) е сключен договор с  Националния институт по геофизика, геодезия и география, департамент „Геодезия“ на БАН за осъществяване контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК за 2023 г.

# Приети са 9 (девет) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП).

# В областта на международната дейност:

# през м. май 2023 г. е подписан Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията, кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни между АГКК и Държавния институт по геодезия на Република Сърбия (ДИГ). Подписването на меморандума и уточняването на техническите параметри (Техническа спецификация) отне повече от година. С подписването на меморандума се постави официалното начало на първия съвместен проект „Свързване на държавните нивелачни мрежи на Република България и Република Сърбия“, който ще даде възможност за използване на единна височинна основа при реализиране на двустранни проекти по различни програми за трансгранично сътрудничество;

# в изпълнение на горецитирания меморандум е сключен договор № ГД-10-26/16.06.2023 г. с предмет „Обособена позиция № 6 „Измерване на 3 (три) нивелачни линии - гранични връзки, с обща дължина 3 km, за осъществяване свързване на държавните нивелачни мрежи на Република България и Република Сърбия”.

# Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги; По искане на кмета на община Смолян, за именуване на безимен връх в Родопите, находящ се в землището на с. Мугла, община Смолян, на името на полк. Владимир Серафимов са предприети необходимите действия (в рамките на компетенциите на АГКК) и през м. февруари 2023 г. географското име е вписано в Регистъра на географските имена.

# Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

Към 30.06.2023 г. са подадени 398 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е  947 хил. бр.

През отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 476 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

Към 30.06.2023 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата  1,7 млн. бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

За периода 01.01.2023-30.06.2023 г. са регистрирани 28 правоспособни лица, от които 21 физически и 7 юридически лица.

5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Мониторинг на регистрирани свлачищни райони | Брой | 5050 | 6283 |
| 2. Проекто-проучвателни работи | Брой | 30 | 1 |
| 3. Завършен геозащитен обект/етап | Брой | 5 | 4 |
| 4. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности | Брой | съгласно постъпили искания | 62 |
| 5. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | съгласно постъпили искания | 51 |
| 6. Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект | Брой | 43 | 2 |
| 7. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | Брой | 0 | 0 |
| 8. Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ | Брой | 1 | 0 |
| 9. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | Брой | 0 | 0 |
| 10.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 30 | 3 |
| 11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 50 | 20 |
| 12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 45 |
| 13. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 12 |
| 14. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 11 |
| 15. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 70 | 47 |
| 16. Издадени разрешения за строеж | Брой | 70 | 49 |
| 17. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 19 |
| 18. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | 2000 | 201 |
| 19. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри | бр. населени места | 200 | 65 |
| 20. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 880 | 198 |
| 21. Мареографни измервания | бр. станции | 1 | 2 |
| 22. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи | бр. мрежи | 4 | 4 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател „Мониторинг на свлачищните райони“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни измервания, мониторинг на изградени дренажни съоръжения и други изследвания;

- Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

- Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ се измерва в брой завършен/и геозащитен/ни обект/и, въведен/и в експлоатация с разрешение за ползване.

- Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:

- Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с водоснабдяването и канализацията

По всички показатели за изпълнение се работи и има напредък, но степента на тяхното изпълнение може да бъде отчетена в края на 2023 г.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геодезия, картография и кадастър

- Показател „Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри“ – през отчетния период са одобрени КККР на 65 бр. населени места. Показателят е в процес на изпълнение;

- Показател „Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)“ – в изпълнение на сключени договори за преизмерване на 5 (пет) линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km, през отчетния период са преизмерени 198.440 km (НЛ № 53). Показателят е в процес на изпълнение;

- Показател „Мареографни измервания“ - мареографни измервания през първото полугодие на 2023 г. се извършват в 2 (две) мареографни станции – Варна и Бургас. Показателят е изпълнен;

- Показател „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи“ – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС. Показателят е изпълнен.

5.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2023 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУП и продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУП по Закона за обществените поръчки. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности.

По отношение на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

През отчетния период са прекратени  споразуменията за трансфер за двата обекта на територията на община Белово, като е констатирано неизпълнение на целите в рамките на сроковете на споразуменията. Също така през периода се изпълняват 37 обекта съгласно Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет. Повечето от обектите са в процес на изпълнение, а за малка част са обявени процедури за избор на изпълнители и СМР, а за обект на територията на община Кричим процедурите все още не са стартирали. Към момента някои от обектите СМР са изпълнени/ обектите са въведени в експлоатация, като общините са разплатили част от дейностите в рамките на предоставеното финансиране, а за други общинските администрации очакват да  бъдат осигурени останалите 50 % от средствата за обектите, необходими за  въвеждането им в експлоатация и/или разплащане към изпълнителите. Поради описаните причини показател „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ не е постигнат напълно.

През отчетния период от община Каварна е постъпило писмо с искане за 15-кратно увеличаване на стойността на сключено споразумение за трансфер № РД-02-30-258/29.11.2022 г. за проекто-проучвателни работи на обект „Укрепване на свлачище № DOB 17.05009-01-03 по склона преди голф игрище „Тракийски скали“, община Каварна“. След одобрен доклад от министъра на регионалното развитие и благоустройството, споразумението е прекратено и дадената на община Каварна авансова сума в размер на 50 000 лв. е възстановена на МРРБ.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 32 876 100 | 0 | 12 486 209 |
|  | Персонал | 14 203 500 | 0 | 6 995 527 |
|  | Издръжка | 8 697 100 | 0 | 5 426 547 |
|  | Капиталови разходи | 9 975 500 | 0 | 64 135 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 32 876 100 | 0 | 12 486 209 |
|  | Персонал | 14 203 500 |  | 6 995 527 |
|  | Издръжка | 8 697 100 |  | 5 426 547 |
|  | Капиталови разходи | 9 975 500 |  | 64 135 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 42 728 300 | 0 | 11 899 927 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 3 278 000 |  |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 2 100 000 |  | 677 000 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 637 000 |  | 306 775 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 36 621 000 |  | 10 116 598 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ |  |  |  |
|  | Охрана на ВиК обекти | 92 300 |  | 46 173 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  |  | 753 381 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 14 603 145 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 6 034 628 |
|  | Програма "Life" |  |  | 583 566 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  |  | 441 263 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  |  |  |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  |  | 7 543 688 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 42 728 300 | 0 | 26 503 072 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 75 604 400 | 0 | 24 386 136 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 75 604 400 | 0 | 38 989 281 |
|  | Численост на щатния персонал | 477 |  | 435 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Отчет на извършените разходи от дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“

Изразходваните бюджетни средства през отчетния период възлизат както следва:

Капиталови разходи – 10 221 270,80 лв. за следните обекти:

- „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“ – 19 872 лв.;

- „Прединвестиционни проучвания и актуализация на обща брегоукрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“ – 81 000 лв.;

- „Проект за развитие на общинската инфраструктура” от държавния бюджет са разплатени средства в размер на 9 836 288 лв., както следва: Рехабилитация на яз. Студена – 5 312 530 лв.; Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 4 523 758 лв.;

- „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ - 284 110,80 лв.

Разходи за задачи  - 1 029 948 лв.

- 677 000 лв. за разплащане по договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“;

- Средства за дейността на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) - 306 775 лв.;

- Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – 46 173  лв.

Предоставени трансфери на общини по споразумения за трансфери по програмата –за следните обекти:

-  обект „ Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I -3/ от км. 8+210 до 8+360, с. Манаселска река, община Правец“ – 100 227 лв. за окончателно плащане;

- обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – I етап, община Приморско – СМР –  1 550 000 лв. междинно плащане;

- обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване /СМР/ - 3 000 000 лв. за  междинно плащане;

- обект „Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. "Пиргос", община Иваново – 200 000 лв. междинно плащане;

- обект „Укрепване и възстановяване на път VTR 2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, община Сухиндол – СМР“ – 2 693 461 лв. за окончателно плащане.

5.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ и изпълнителния директор на АГКК.

6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели

Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

ДНСК контролира всички строежи на територията на република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

6.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.02.03 Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ |
| --- |
| Показателите за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства. | брой | 3 | 2 |
| 2. Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН. | брой | 1 | 2 |
| 3. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 2 | В процес на изработване са 8 бр. проекта на национални приложения към европейски, в т.ч. и хармонизирани стандарти и 3 бр. проекта на национални изисквания за групи продукти |
| 4. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки,.в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия | брой | 25 | 26 |
| 5. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия. | брой | 18 | 13 |
| 6. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 51700 | 27 366 |
| 7. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите | брой | 700 | 311 |
| 8. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | брой | 3850 | 2 041 |
| 9. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа | брой | 31000 | 21 752 |
| 10. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 270 | 141 |
| 11.Съставени АУАН | брой | 475 | 346 |
| 12. Издадени наказателни постановления | брой | 370 | 186 |
| 13. Премахнати строежи | брой | 35 | 10 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства“

Съгласно приложение № 6, към 30.06.2023 г. са изпълнени или са в процес на изпълнение следните задачи:

1.1 Издадени заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) в областта на строителните продукти:

Издадени са 2 бр. Заповеди на министъра РРБ за определяне на условия за сертификация на строителни продукти, както следва:

1. Заповед № РД-02-14-190 от 15.02.2023 г. за одобряване на работна процедура № РП-ОССПНИ 2.11-12 „Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация със сложна структура на стената“.

2. Заповед № РД-02-14-524 от 02.05.2023 г. за одобряване на работна процедура Работна процедура № РП-ОССПНИ - 2.2; 2.3; 2.20; 2.23; 3.6.10, издание № 04 и Работна процедура № РП-ОССПНИ - 2.29, издание № 01.

Статус: Издадени 2 бр. заповеди

1.2. Разработване на наредби от функционалната компетентност на дирекция ТПН

През отчетния период 2 бр. наредби са обнародвани в „Държавен вестник“, 3 бр. проекта на наредби са разработени и са в процедура по нотификация в Европейската комисия и 7 бр. проекта на наредби са в процес на разработване и обсъждане, както следва:

1.2.1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Статус: Обнародвана през месец февруари в бр. 17 от 2023 г. на „Държавен вестник“

1.2.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от  9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Статус: Обнародвана през месец февруари в бр. 3 от 10.01.2023 г. на „Държавен вестник“

1.2.3. Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, с която ще се отмени Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Наредба № 2 от 2005 г.) (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.)

Статус: В процес на изпълнение. Проектът е изработен въз основа на резултатите от изпълнен през 2021 договор с Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура строителство и геодезия за извършване на подробно експертно проучване и анализ по прилагането на Наредба № 2 от 2005 г., както и за съответствието на нейните изисквания с изискванията на националното и европейско законодателство и стандарти. С цел консултиране на проекта на наредба със заинтересованите страни е създадена междуведомствена работна група със Заповед № РД-02-14-96/23.1.2023 г. на министъра на РРБ със срок 30.11.2023 г. През първото полугодие на 2023 г. са проведени 4 заседания на работната група по проекта.

1.2.4. Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.)

Статус: В процес на изпълнение. Проектът е изработен въз основа на резултатите от изпълнен през 2022 г. договор с Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура строителство и геодезия за извършване на подробно експертно проучване и анализ по прилагането на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г., както и за съответствието на нейните изисквания с изискванията на националното и европейско законодателство и стандарти. С цел консултиране на проекта на наредба със заинтересованите страни е създадена междуведомствена работна група със Заповед № РД-02-14-96/23.1.2023 г. на министъра на РРБ със срок 30.11.2023 г. През първото полугодие на 2023 г. са проведени 6 заседания на работната група по проекта.

1.2.5. В изпълнение на Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 2015/1535/ЕС са обявени за нотификация пред Европейската комисия следните проекти на наредби:

1.2.5.1	Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци с номер на обявяване 2023/0345/BG със срок на нотификацията до 7.9.2023 г.

1.2.5.2 Проект на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти с номер на обявяване 2023/0346/ BG със срок на нотификацията до 7.9.2023 г. Проектът е разработен по инициатива на Камарата на строителите.

1.2.5.3. Проект на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях с номер на обявяване 2023/0376/ BG със срок на нотификацията до 03.11.2023 г.

1.2.6. 	Проект на Наредба за сигнализация на пътищата със светлинни сигнали.

Статус: В процес на изпълнение. Проектът на наредба се разглежда в МРГ, назначена със Заповед № РД-02-14-150 от 02.02.2023 г. на министъра на РРБ. През първото полугодие на 2023 г. са проведени 3 бр. заседания на работната група по проекта.

1.2.7. Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Статус:  Изпълнението ще стартира през второто полугодие на 2023 г. Проектът на наредба е част от пакет подзаконови нормативни актове в областта на пътната безопасност, разработени в изпълнение на мерки от Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г.

1.2.8. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Статус: В процес на изпълнение. Проектът на наредба е част от пакет подзаконови нормативни актове в областта на пътната безопасност, разработени в изпълнение на мерки от Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. Проектът на наредба е представен и се обсъжда в МРГ, назначена със Заповед № РД-02-14-150 от 02.02.2023 г. на министъра на РРБ. През първото полугодие на 2023 г. е проведено 1 бр. заседание на работната група по проекта.

1.2.9. Проект на Наредба за техническите изисквания за монтаж, контрол и приемане на прозорци, врати и фасади (работно заглавие), иницииран от Сдружение „Българска асоциация на фасадната индустрия“.

Статус: В процес на изпълнение. Проектът на наредба се разглежда и обсъжда в МРГ, назначена със Заповед № РД-02-14-511 от 27.04.2023 г. на министъра на РРБ. През първото полугодие на 2023 г. е проведено 1 бр. заседание на работната група. След проведените дискусии, поради разногласия между браншовите организации относно разработването на такава наредба се предвижда на основание чл. 169, ал. 1 от ЗУТ да се извърши оптимизиране на техническите изисквания в обща наредба с примерно заглавие: Наредба за изпълнение, контрол и приемане на елементи за поддържане на топлосъхранение, влагоустойчивост и водонепропускливост на строителната конструкция на сгради.

1.2.10. Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Проектът се разработва по инициатива на Камарата на строителите в България.

Статус: В процес на изпълнение. След извършен преглед и забележки от експерти на дирекция ТПН, проектът е коригиран от КСБ.

1.3. Участия в работни групи по разработването на проекти на нормативни актове на други ведомства или други дирекции в МРРБ:

- Експертно участие в МРГ, създадена със Заповед № 8121з-1420/21.10.2022 г. на министъра на вътрешните работи, за разработване на проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Експертно участие в работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-874/05.09.2022г. г. на министъра на РРБ, със задача да подготви проект на Закон за водоснабдяването и канализацията и необходимите съпътстващи документи, във връзка с изпълнение на „Реформа 2: Продължаване на реформата във водния сектор“, определена в Компонент 2.B.2 „Местно развитие“ в НПВУ;

- Експертно участие в национална годишна среща на МЗ с РЗИ и за популяризиране на наредба на МРРБ за защита на сградите от радон в изпълнение на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

2. Показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ съгласно приложение № 6 към 30.06.2023 г.

В рамките на утвърдения програмен бюджет на дирекция ТПН в изпълнение на този индикатор са изпълнени 2 бр. анализи :

2.1. Систематичен анализ на нормативните актове с технически изисквания към преносните и разпределителните газопроводи, съоръжения и инсталациите за природен газ във връзка с изготвен отговор (изх. № 92-00-209(1)/12.5.2023 г.) на писмо на Българската газова асоциация и с предложения за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на негови подзаконови нормативни актове в тази област.

2.2. Анализ на нормативната уредба и приложими стандарти относно оценка на потребната топлина за отопление и ефективността на топлоснабдяването като цяло при отопление с дърва за огрев

2.3. В обхвата на индикатор 2 през 2023 г. са планирани следните анализи, свързани с бюджетни средства и научноизследователска работа:

2.3.1. „Извършване на проучване и статистически анализ на наличната информация за параметрите на дъждовете в страната с цел актуализиране на методиката за определяне на оразмерителните дъждове при проектирането на канализационните системи“

Задачата е в изпълнение на функциите на дирекция ТПН по чл. 33, т. 10 от Устройствения правилника на МРРБ, приет с ПМС № 171 от 16.08.2017 г. като приложно научно изследване, необходимо за определяне на национални норми, правила, нива и параметри.

Задачата е предвидено да се изпълнява на два етапа - Етап 1 – 2023 г. и Етап 2 – 2024 г. с обща прогнозна стойност 118 000 лв. с ДДС. Крайният резултат, който се изисква с техническата спецификация е - Аналитичен научно-изследователски доклад за целите на нормативната уредба.

Статус: В процес на изпълнение. През първото полугодие на 2023 г. е разработена Техническа спецификация с Методика за възлагане на обществена поръчка, които са предоставени на дирекция „Обществени поръчки“ за изготвяне на документация за обявяване на обществената поръчка.

2.3.2. „Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека“

Задачата е в изпълнение на възложените функции на дирекция ТПН по чл. 33, т. 10 от Устройствения правилника на МРРБ, приет с ПМС № 171 от 16.08.2017 г. като приложно научно изследване, необходимо за определяне на национални норми, правила, нива и параметри. Задачата е предвидено да се изпълнява на два етапа - Етап 1 – 2023 г. и Етап 2 – 2024 г. с обща прогнозна стойност 177 000 лв. с ДДС. Крайният резултат, който се изисква с техническата спецификация е - Аналитичен научно-изследователски доклад за целите на нормативната уредба.

Статус: В процес на изпълнение. През първото полугодие на 2023 г. е разработена Техническа спецификация с Методика за възлагане на обществена поръчка, които са предоставени на дирекция „Обществени поръчки“ за изготвяне на документация за обявяване на обществената поръчка.

3. Показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е извършено следното:

В процес на изпълнение е обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“ по Договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. с изпълнител Българският институт за стандартизация. През отчетния период са получени от изпълнителя, прегледани и публикувани на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството за обществено обсъждане до 12.07.2023 г. следните документи: 8 бр. проекта на национални приложения към европейски, в т.ч. и хармонизирани стандарти и 3 бр. проекта на национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките по групи строителни продукти.

4. Показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти (ЛОСП) и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“.

По индикатор 4 са оправомощени 26 лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на Българско техническо одобрение, от които 25 са нотифицирани пред Европейската Комисия (ЕК), съгласно чл. 39 на Регламент (ЕС) № 305/2011, за извършване на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на характеристиките на строителни продукти.

До 30.06.2023 г. са извършени 18 бр. нотификации пред ЕК за потвърждаване, разширяване и/или актуализиране на нотифициран обхват, и предоставяне на документи, които удостоверяват редовно наблюдение и оценка на нотифицираните органи. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати.

5. Показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“

По индикатор 5 е упражнен ефективен контрол върху дейността на ЛОСП.  В съответствие с утвърдения план-график на дирекция ТПН за проверка на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти за 2023 г. към 30.06.2023 г. са проведени 13 бр. планирани годишни проверки на ЛОСП по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и на Регламент (ЕС) № 305/2011.

6. Дейност, свързана със стандартизация и участие в технически комитети в БИС

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС в т.ч. извършване на дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти.

Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 3200 лв./год.

7. Дейности по оказване на методическа подкрепа на браншови организации във връзка с прилагане на техническата нормативна уредба

Министерството, чрез дирекция ТПН, осигури 7 обучения на браншови организации:

- По Наредба № РД-02-20-3 от  9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради експерт на дирекция ТПН е провел 5 бр. обучения на АУЕР, КИИП, КАБ, КЕО и БААИК и общини. Наредбата е основен нормативен акт, по който се извършват обследванията за енергийна ефективност и се разработва част „енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти на сгради. С тази наредба МРРБ обезпечи с актуални стандарти и хармонизирани технически изисквания изпълнението на всички програми за енергийна ефективност в страната по НПВУ и по оперативните програми през новия програмен период до 2027 г. Допълнително, в подкрепа на правилното прилагане на наредбата, дирекция ТПН изготви значителна част от отговорите на въпроси, постъпили по процедурите на МРРБ за енергийна ефективност на сгради по НПВУ. Отговорите на техническите въпроси са предоставени и публикувани на електронната страница на АУЕР.

- Във връзка с промените през 2023 г. в Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра експерт на дирекция ТПН е провел 1 бр. обучение за органите за контрол на площадки за игра, проектанти и служители от общинската администрация.

- По покана на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти експерт от дирекция ТПН е провел 1 бр. обучение на тема: „Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, европейско и национално законодателство по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда. Новите моменти в нормативните изисквания за проектиране и изпълнение на достъпната архитектурна среда - Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“.

- Във връзка с предстоящите промени в Регламент (ЕС) № 305/2011 и в цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти, експерт от дирекция ТПН е провел 2 бр. обучения на икономически оператори, проектанти и инженери консултанти относно действащото национално законодателство и новите европейски политики и изисквания към строителните продукти.

8. Изпълнение на задачи от дирекция ТПН в нейното качество на краен получател по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Дирекция ТПН е определена като краен получател по НПВУ по отношение на една реформа и една инвестиция:

8.1. Реформа C10R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ по сключено Оперативно споразумение № СПОР-46/7.10.2022 г. и РД-02-30-5/20.2.2023 г. между МФ и МРРБ.

Реформата е изпълнена в срок с приемането на Решение № 270 от 6.4.2023 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и на Пътна карта за нейното изпълнение.

8.2. Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ)“ по сключено Оперативно споразумение № СПОР-23/16.3.2023 г. и РД-02-30-11/17.3.2023 г. между МФ и МРРБ

За отчетния период по Инвестиция C10.I6 е извършено следното:

- Издадена е Заповед № РД-02-14-391 от 24.3.2023 г. на министъра на РРБ за създаване на екип за управление на инвестиция C10.I6;

- изготвени са 2 бр. тримесечни Финансово-технически отчета и 3 бр. месечни отчета в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България;

- Разработена е техническа спецификация за избор на консултант, който да подпомага дирекция ТПН като краен получател по инвестицията по отношение на организацията и управлението на проекта, заедно с експертно техническо консултиране в областта на СИМ при изработването на техническите спецификации и контрола по изпълнението на Дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Техническата спецификация е с предмет: „Организация, управление и консултиране в областта на строително-информационното моделиране на инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост“. Техническата спецификация е на етап вътрешно ведомствено съгласуване и подготовка на документацията за обявяване на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

- Разработена е техническа спецификация за избор на изпълнител за информация и публичност на инвестиция C10.I6, която предстои да бъде предоставена за вътрешно ведомствено съгласуване и подготовка на документацията за обявяване на обществена поръчка по реда на ЗОП.

6.2. Продукт/услуги, предоставяни по програмата

- Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи от първа, втора и трета категория.

- Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

- Издаване на удостоверение за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор или удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение

- Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Услуга № 1 “Спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове

– 16 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

Услуга № 2 „Премахване на незаконни строежи”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове, провеждане на ОП и сключване на договор с изпълнител, осъществяване на премахването на незаконния строеж.

– 15 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 10 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Ловеч, Плевен и Пловдив, Силистра, Софийска, Стара Загора, Шумен, Ямбол.

Услуга № 3 „Забрана ползването на строежи, не въведени в експлоатация по нормативно установения ред”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 141 индивидуални административни акта, както следва:

– 7 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

Услуга № 4 “Административен контрол по законосъобразност на строителните книжа, издавани от главните архитекти на общините”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове

– 45 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

Услуга № 5 “Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) и издаване на разрешение за ползване от ДНСК на завършени строежи.”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК), провеждане на ДПК, издаване на Разрешение за ползване на обекта

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са назначени 2 195 Държавни приемателни комисии, въведени в експлоатация са общо 2 041 строежа, за които са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване.

– 20 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

Услуга № 6 “Обследване на аварии в строителството”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове

Обследвани 7 аварии в областите Благоевград, Бургас, Видин, Софийска, София и Хасково.

Услуга № 7 “Административно–наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, издаване на административни актове срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ, издаване на наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции.

Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 346 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 137 наказателни постановления на обща стойност 277 920 лв., сключени са 10 споразумения на обща стойност 12 600 лв., както и 14 резолюции за прекратяване на образувани административно-наказателни производства и 25 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.

Услуга № 8 “Административен контрол върху дейността на лицата извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа и проверка на строежи са съставени 8 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 18 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ. При 2 381 извършени проверки на строежи са съставени 21 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 9 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант при упражняване на строителен надзор.

Издадени са 18 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 3 500 лв. и 12 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 61 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.

Услуга № 9 ”Провеждане на процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Провеждане на процедури за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите.

През отчетния период от ДНСК по постъпили 311 заявления са проведени 311 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 41 805 лв.

Услуга № 10 „Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на проверки, съставяне на констативни актове

Услуга № 11 “Административно обслужване на физически и юридически лица”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Приемане и обработка на постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, Извършване на проверки, издаване на административни актове и др.

Услуга № 12 “Разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Извършване на анализ, разработване на проекти на нормативни актове.

6.3. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“

Дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН) осъществява своята дейност чрез два отдела:

- Отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ (ХТНУ);

- Отдел „Строителни продукти“ (СП).

Отдел ХТНУ в дирекция ТПН отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС. Чрез отдел ХТНУ дирекция ТПН работи за осъществяването на държавна политика по разработването на технически нормативни актове в областта на обследването, проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и хармонизиране на актовете с правото на Европейския съюз за създаване на условия за безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, подобряване на околната среда в градовете и качеството на живот на гражданите.

Отдел ХТНУ в дирекция ТПН ръководи дейностите по определянето на националните норми, правила, нива и параметри, които са свързани с прилагането на европейските норми за проектиране на строителни конструкции и за удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (механично съпротивление и устойчивост; безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси) по отношение на сградите, сградните инсталации и съоръжения, включително по отношение на системите и съоръженията на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията, транспортната инфраструктура и др. Във връзка с това координира, възлага и ръководи научноизследователската дейност и приложните научни изследвания, които са необходими за определяне на националните норми, правила, нива и параметри и за изработването на националните разпоредби за въвеждане и прилагане на европейските стандарти и норми.

Отдел СП в дирекция ТПН отговаря за осигуряването на национални условия за свободното движение на строителните продукти и за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите.

Чрез отдел СП дирекция ТПН осъществява дейност в управлението на националната система за оценяване на строителните продукти и изпълнява функции на Звено за контакт относно продукти в строителството. Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

Чрез своята дейност отдел СП в дирекция ТПН подпомага:

- подобряването на инвестиционния климат и привличането на чуждестранни инвеститори, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар, развитието на реален пазар на недвижими имоти, което практически е много тясно свързано с провеждане на политиката по регулиране на отрасъл строителство,  с изграждането на устойчива жизнена среда в т.ч. на основните мрежи на транспортната, енергийната, водностопанската и съобщителната инфраструктура и обвързването им с тези на съседните страни и общоевропейската инфраструктурна система;

- подкрепата за фирмите, създаващи иновативни продукти чрез създаване на условия за конкурентоспособност и развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.

Цялостната дейност на дирекция ТПН е свързана с изпълнение на следните цели, заложени в програмния формат на бюджета на МРРБ:

•	Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

•	Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

•	Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

•	Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;

•	Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

•	Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България.

•	Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;

•	Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба

Информация за наличността и качеството на данните

Нормативните актове и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

6.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 15 592 000 | 0 | 5 680 775 |
|  | Персонал | 11 382 300 | 0 | 4 859 726 |
|  | Издръжка | 3 894 300 | 0 | 821 049 |
|  | Капиталови разходи | 315 400 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 15 592 000 | 0 | 5 680 775 |
|  | Персонал | 11 382 300 |  | 4 859 726 |
|  | Издръжка | 3 894 300 |  | 821 049 |
|  | Капиталови разходи | 315 400 |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 15 592 000 | 0 | 5 680 775 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 15 592 000 | 0 | 5 680 775 |
|  | Численост на щатния персонал | 416 |  | 331 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

6.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

7.1. Извършени дейности по програмата

- Административно обслужване и човешки ресурси

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ участва при осъществяването на бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“. Дейностите, които са отнесени в програмата, обслужват предоставянето на продукти и/или услуги, формиращи програмите във всички области на политиките. Участието на дирекцията при реализирането на посочената програма включва текущи дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, административното обслужване на юридически и физически лица, деловодното обслужване и архивиране на приключените преписки. Дейностите, осъществявани от дирекция АОЧР, имат за цел постигане на ефективност при управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му, поддържане на оптимална организационна структура за изпълнение на целите на министерството, осигуряване на ефективност и високо качество на административното обслужване и документооборота в МРРБ.

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Обявени и проведени са 18 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители, както и 8 процедури по мобилност на основание чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 27 конкурентни подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 583 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите.

Подадени са 112 броя уведомления до Национална агенция за приходите на основание чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за регистрация на сключени и прекратени трудови договори със служители на министерството.

Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики.

Изготвени са проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 2408 броя.

Извършени са допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 526 броя.

Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2023 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 157 служители на министерството.

Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.

Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е подготвена съответната документация.

Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси.

Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.

Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища.

Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“.

Сключени са договори: № РД-02-29-50/06.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и № РД-02-29-54/27.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“. Предстои сключване на договор с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.

Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за второто тримесечие на 2022 г., са както следва:

  - 20 876 бр. входящи,

  - 14 436 бр. изходящи;

  - 75 бр. вътрешни документи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Инспекторат

Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2023 г. са поставени следните цели:

1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ);

3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.

В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. Инспекторатът е извършил общо 23 (двадесет и три) проверки. Постъпилите сигнали по АПК са 17 (седемнадесет) броя и по всички тях са предприети съответните действия.

В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са представили необходимата информация.

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ са извършени шест ежемесечни проверки на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители. При извършените проверки не са установени служители, за които са налице обстоятелства, обуславящи несъвместимост.

Контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г./

- Извършван е постоянен контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на официалната интернет страница на МРРБ.

Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2023г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, в тази връзка за изпълнението на антикорупционните мерки е изготвен шестмесечен отчет, който е публикуван на официалната интернет страница на министерството в раздел „Антикорупция“.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

Във връзка с текущата дейност и политиките на министерството в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха общо 173 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 50 интервюта на министъра, членове на политическия кабинет на министерството или ръководители на структурни звена в МРРБ. Отговорено е на 50 журналистически запитвания. Изготвени и съгласувани са 84 проекта на съобщения до средствата за масова информация като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерски съвет.

15 проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на министерството или на Портала за обществени консултации, или и на двата уебсайта. С цел повишаване на обществената информираност за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите.

Подготвена е необходимата информация във връзка с провеждането на 22 публични събития или посещения в страната с участието на министър на регионалното развитие и благоустройството или членове на политическия кабинет на министерството, включително проучване на организацията и подготовка на изказвания. За тях и за други 15 събития са подготвени и разпространени съобщения за медиите.

Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ (ЕКМСА) организира срещи на министъра с посланиците на Австрия, Италия и Сърбия, участието на заместник-министър в конференция за възстановяването на Украйна в Лондон и експертна среща с представители на посолството на Канада по проблеми на ВиК сектора. Подготвено е участието на началника на политическия кабинет в десетото заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ). Експерти от отдела участват в работата на междуведомствена работна група по изготвяне на нов статут на НКМПЧ.

Дирекция ВОПМС изпълнява организационни и координиращи функции, свързани с участието в дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Подготвени са отговори на въпросници в рамките на техническите прегледи от 16 от комитетите на организацията. Извършено е заплащането на членския внос за текущата година. Организирани са участията в заседанията на Междуведомствения координационен механизъм и изготвянето на Пътна карта до 2025 г.

Отделът координира наблюдението и отчитането на изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН.

Дирекцията е Секретариат на Националната група на високо ниво и на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия (НГК). Отдел ЕКМСА изпълнява регулярно ангажиментите по Дунавската стратегия и другите макрорегионалните стратегии.

Служители от ЕКМСА участваха в 24 заседания на Съвета по европейските въпроси. За документите, свързани с дейността на МРРБ, са изготвени позиции и доклади.

Работи се по отчета на Чешкото председателство, по програмата на Шведското и по приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС.

Отдел ЕКМСА предоставя актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Изготвени са 6 месечни отчета за статуса на мерките от Плана; изготвени са 2 доклада до ЕК относно задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа, както и доклад за приемането на Морския пространствен план на Република България.

Представител на отдела участва в работата на междуведомствената комисия по франкофония.

Отделът обобщава информацията от компетенциите на МРРБ по Доброволния междинен доклад за постигнатия напредък в периода 2021-2023 г. при изпълнението на приетите от България препоръки, получени в рамките на Третия цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека през 2023 г. Изготвен е доклад за съответствието на пътната инфраструктура за целите на военната мобилност.

Предоставени са материали по теми, свързани с двустранни отношения от компетенциите на МРРБ с: Австрия, Азербайджан, Албания, Босна и Херцеговина, Великобритания, Виетнам, Грузия, Гърция, Исландия, Катар, Китай, Косово, Ливан, Молдова, Норвегия, Румъния, Северна Ирландия, Република Северна Македония, Сърбия, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Хърватия, Черна гора, Швеция, Република Южна Африка, както и за други формати: ПСЮИЕ, Съвет на Европа, Съюз за Средиземноморието, Три морета.

Изготвени са 128 резюмета на материали с международен характер, включени в дневния ред на заседанията на МС, по които не е провеждана съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на МС. Осигурени са 68 писмени превода на документи и 6 устни превода при официални срещи или събития.

Подготвени са 76 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 54 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина. Протоколно са осигурени и са отразени вътрешните и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.

- Обществени поръчки

В изпълнение на възложените й функции, за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. дирекция „Обществени поръчки“ извърши следното:

- Обобщи планираните обществени поръчки в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), изготви индикативен план-график за тяхното провеждане през календарната 2023 година. В изпълнение на чл. 230, ал. 4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;

- Извърши преглед на постъпилите 59 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МРРБ;

- Изготви общо 36 документации за обществени поръчки, от които 8 открити процедури, 4 обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 14 покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП за вътрешни конкурентни избори/сключване на договори въз основа на рамкови споразумения, 1 бр. договаряне без предварително обявление и 9 бр. директни възлагания – съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;

- При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

- Участва в 23 комисии за разглеждане на оферти във връзка с провеждане на обществени поръчки;

- Изготви и организира сключването на 25 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност 1 816 289,12 лв. без ДДС;

- Изготви и организира сключването на 10 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;

- Публикува в ЦАИС ЕОП на 1 бр. пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на обществена поръчка;

- Извърши предварителен контрол на 21 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 1 на Агенция по геодезия, картография и кадастър;

- Изготви 2 становища по подадени жалби и/или наложени финансови корекции във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществи процесуално представителство пред съдебните институции и/или Комисията за защита на конкуренцията;

- Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

- Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-228/31.12.2021 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“, по който е извършено плащане през м. януари 2023 г., съгласно прогнозния бюджет на дирекция ОП за 2023 г.;

- Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-311/30.12.2022 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

- Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

- Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

- Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ;

- Подготви освобождаването на 35 бр. гаранции за изпълнение и изготви и публикува 30 бр. обявления за приключил договор.

През периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. дирекция „Обществени поръчки“ подпомогна министъра на регионалното развитие и благоустройството да организира и осъществява дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки за целите и нуждите на МРРБ в съответствие с действащото законодателство, Устройствения правилник на МРРБ, ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ, Постановление № 385 на Министерски съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2021 – 2027 г. Дирекция „Обществени поръчки“ чрез изготвяне на документации за обществените поръчки подпомагаше дирекциите-заявители в МРРБ да реализират специфични цели. Дирекция „Обществени поръчки“ извършваше и контрол по законосъобразност на проекти на документации на АПИ и на АГКК, с което подпомагаше второстепенните разпоредители с бюджет да минимизират грешките при откриване на обществените поръчки. Изготвените от Дирекция „Обществени поръчки“ становища по горепосочените проекти са били с препоръчителен характер.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 650 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Значителен е броят на обезщетителните дела срещу решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са и са прегледани по законосъобразност значителен брои пълномощни и заповеди. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

В дирекцията са постъпили и разгледани 82 заявления за достъп до обществена информация. На 25 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 8 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по едно от заявленията е изготвено решение, с което е отказан достъп до исканата информация. По 7 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 31 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др.

Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

    - По отношение на целите и обхвата

В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 4, Глава VІ „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2022 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит за цялата система на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ, на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит, а именно:

- Агенция Пътна инфраструктура“ - второстепенен разпоредител с бюджет;

- 5 търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала в системата на МРРБ - „Автомагистрали“ ЕАД – гр. София; „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново; „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра; „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.

- 16 търговски дружества, като капиталът им е собственост на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Обобщеният Годишен доклад за дейността по вътрешен одит е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

ІІ. По отношение на одитните ангажименти

Съгласно утвърдения „Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ за 2023 г.“, за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. е планирано изпълнението на 8 одитни ангажименти за даване на увереност. Одитните ангажименти са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в дирекцията, а именно пет щатни бройки, включително директор.  Един служител от месец април 2023 г. е в дългосрочен отпуск по майчинство.

Към 30.06.2023 г. са изпълнени общо 7 одитни ангажименти, от които 4 планирани одитни ангажименти за увереност, 2 одитни ангажименти за консултиране, съгласно заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 1 неофициален одитен ангажимент за проследяване на препоръки. Извършени са в следните структури: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе“; главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ и Агенция „Пътна инфраструктура“. Проверките са свързани с процесите на управление на човешките ресурси, планиране и провеждане на обществените поръчки, управление на собствеността, изпълнение на договори  и др.

Четири планирани одитни ангажименти и един ангажимент за консултиране са в процес на изпълнение, като три от тях са на етап планиране, един е на етап предварителен доклад и един е на етап фактически проверки. Проверяваните структури са Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър; „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна“; дирекция Устройство на територията и административно-териториално устройство“ и дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“.

Причините за неизпълнението на част от планираните за първото шестмесечие на 2023 г. одитни ангажименти са свързани с допълнително възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството одитни ангажименти за консултиране и излизането в отпуск по майчинство на един от служителите в дирекцията. Неизпълнените одитни ангажименти подлежат на изпълнение през второто шестмесечие на годината.

ІІІ. Резултати от изпълнението на одитните ангажименти

Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти през периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. е 69 бр., от които 45 бр. от констатациите са с отрицателен и 24 бр. с положителен ефект.

Констатациите с отрицателен ефект са в следните области:

- На първо място с най-голям относителен дял или 67,00 % от отрицателните констатации са тези свързани с процесите по планиране, провеждане и изпълнение на договори по обществени поръчки във „ВиК“ ООД, гр. Русе и АПИ. Отнасят се до неспазване изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП, с което са създадени необосновани пречки пред заинтересованите лица и потенциалните участници; неспазване изискванията на чл. 112, ал. 4  от ЗОП; непредприемане на мерки за прекратяване действието на договори, сключени след провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, при достигане на законоустановения праг; липса на ясна одитна пътека във връзка с изпълнението на договори и незаконосъобразно изплатени суми; плащания над офертата на участника; неспазване изискванията на договорите; не представяне на приемо-предавателни протоколи и др.

- На второ място и с относителен дял 11,00 %  са констатациите, свързани с проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз. Констатирано е, че не са спазени сроковете по чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 и ал. 4 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.004-0001-C02; Управляващият орган не е изпълнил задължението си по смисъла на чл. 38, ал. 2 от АДБФП, свързано с изпращането на предизвестие и определяне на едномесечен срок за сключване на договори с изпълнители и др.

- На следващо място, с относителен дял 9,00 %  са констатациите, свързани с управление на собствеността. Не са разписани основни ключови индикатори свързани с управление на автопарка в МРРБ-ЦА, изисквания свързани с планиране на разходите, текущо наблюдение на отчетните данни, извършване на анализи и предложения за подобряване на дейността и др., с цел повишаване на ефективността при разходване на този вид средства. Не са предвидени и разписани действия за извършване на периодичен анализ по критерии за използваемост на всеки един от автомобилите, с оглед предоставяне на увереност, че броят и видът на автомобилите от автомобилния парк в МРРБ, отговарят на текущите нужди и обем на работа при постигане на максимална ефективност спрямо изразходваните средства.

- Част от отрицателните констатации са свързани с управление на човешките ресурси, като при извършената проверка не става ясно по какъв начин са определени основните месечни трудови възнаграждения на служителите, при възникване на първоначалното трудово правоотношение във „ВиК“ ООД, гр. Русе. Не се прилага единен подход при определяне на основните месечни трудови възнаграждения на новоназначените служители в срок на изпитване и при преминаването им на постоянен договор в дружеството. При 5 (пет) от сключените допълнителни споразумения служителите са поставени в по-благоприятно положение от останалия персонал на дружеството и др.

- Други.

Установените слабости и нередности в одитираните дейности, структури и процеси са следствие от:

- неактуализирани вътрешни актове, довели до пропуски и несъответствия с приложимата нормативна уредба;

- липсата на контролни процедури или неефективни правила;

- неефективен предварителен контрол за законосъобразност.

За отстраняване на констатираните слабости през периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са дадени 23 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ.

Анализирани са и са оценени съществени за постигане целите на МРРБ дейности, процеси и структури. Областите, към които са насочени препоръките, са както следва:

- контрол по изпълнение на сключени договори;

- прилагане на клаузите на договорите и начина на възлагане и приемане на работата по тях;

- процедури за прилагане на системата на двойния подпис и предварителен контрол;

- прилагането на Закона за обществени поръчки;

- управление на собствеността;

- управление на човешки ресурси.

През периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са проследени общо 43 препоръки, с настъпил срок на изпълнение. От тях са изпълнени 70 % или 30 бр. препоръки. Процентът на неизпълнените препоръки възлиза на 30 %, като с най-висок относителен дял са препоръките, насочени към актуализиране на системите за вътрешен контрол.

IV. Ресурсно обезпечаване

Годишният план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2023 г. е изготвен въз основа на реално заетата щатна численост на дирекцията, която е 50 % от утвърдената, съгласно Устройствения правилник на МРРБ.

Анализът на разликата между наличните човешки ресурси и необходимите одитни дейности, съгласно разработената методология и стратегия идентифицира нуждата от допълнителни ресурси и вземането на конкретни мерки по отношение на:

- Назначаването на вътрешни одитори през 2023 г. за достигане на оптималния брой за изпълнение на стратегията. Към месец юни 2023 г. и с цел подобряване ефективността на работата на дирекцията и кадровото й обезпечаване една от длъжностите в дирекцията е обявена за заемане чрез преминаване на държавен служител от друга администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител. Няма постъпили заявления за участие.

- Увеличаване на ефективността на работния процес, чрез повишаване квалификацията на вътрешните одитори. С цел повишаване ефективността на работния процес вътрешните одитори са взели участие в 7 обучения през периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:

През отчетния период се осъществи управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се:

- Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

- Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;

- Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.

Отдел ИО администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа, ул. Алабин №16-20 и бул. Цар Борис III №215, както и в 7 изнесени звена във Видин, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Кюстендил.

Служителите от отдела конфигурират и настройват инфраструктурни услуги свързани/базирани на „Активна директория”, като:

- Администрация на базата за налагане на политики (GPO)

- Обслужване на потребителските акаунти – на ниво домейн с дефинирането на единна политика по отношение на потребителските акаунти Това включва:

•	политика за пароли;

•	политика за заключване на акаунти;

•	политика за Kerberos билетите.

•	Служи като директория за публикуване на споделени ресурси

- DNS Архитектура

- DHCP Архитектура

- Пощенска услуга - Мейл сървъра е част от e-mail услугата, която предлага както базова функционалност (изпращане и получаване на e-mail между вътрешни и външни потребители), така и допълнителни възможности (календар, задачи, делегиране). Цялата кореспонденция се съхранява на мейл сървъра, което дава възможност за възстановяване.

За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги.

Извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар VPN достъп и др. услуги.

Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни. Ежедневно се обслужва периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства.

Координира се осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; доставка на квалифицирани удостоверителни услуги, сервизна поддръжка на компютърната и комуникационна техника и др.

През отчетния период започна прозвъняване на телефонната мрежа в централна сграда и преаранжиране на телефонните кабели от стария към нов репартитор, с цел оптимизиране на сървърната площ и осигуряване на по-качествено и бързо обслужване на служителите.

За доставената нова компютърна техника в МРРБ от 505 работни станции, 250 броя монитори, 150 лаптопи са изработени имиджи и същата е имплементирана в работната среда на министерството. Миграцията на данните на служителите се извърши в кратки срокове без загуба на ресурси.

Във връзка с провеждане на неприсъствени срещи, работни групи, служителите на отдел ИО организираха и обезпечаваха видеоконферентни връзки за провеждане на срещите онлайн.

Провеждат се и регулярни обучения за работа с деловодната система Акстър Офис.

Отдел ИО в качеството си на Национален компетентен орган и ЕРИКС извършва проактивни и реактивни услуги за 31 субекта, предоставящи съществени услуги за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.

Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.

За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати в областта на:

Отбранително-мобилизационната подготовка:

- Оказана е методическа помощ при изготвяне на планове за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременните планове на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи чрез преглед, организирано е тяхното утвърждаване. Изготвени са Методически указания по ОМП за 2023г., План на МРРБ за 2023 г., както и Заявка за 2024 г. и Отчет, Обяснителна записка и Доклад за 2022 г.

- Съгласуван и утвърден е Плана за действие на МРРБ при оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили.

- Оказано е съдействие на представителите на МРРБ и АПИ за участието им в политико-военното учение на НАТО - СМХ23.

- Предоставена е информация във връзка с извършване на Преглед на отбранителните способности на НАТО 2023 г.

- Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната, както и ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“.

- Осъществен е контрол по спазване на правилата на пропускателния режим в сградата, както и по сключените договори за охрана. Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите, поддържа се регистър.

- Създадена е организация и координация с компетентните органи, както й с охранителната фирма с цел гарантиране на сигурността и безопасността на територията на административната сграда на министерството по време на протестни действия.

- Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по ОМП. Оперативните дежурни са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване.

Противодействие на тероризма и защитата при бедствия:

- Участие в Междуведомствена работна група за актуализиране на Националния план за противодействие на тероризма и изготвяне на процедура за реагиране при заплаха на импровизирано устройство в обекти от критичната инфраструктура.

- Изготвено е писмо до АПИ относно разработване на план за действие при заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт във връзка включването на Национално ТОЛ управление в ПМС № 181/20.07.2009 г.

- Актуализирани са списъците на длъжностните лица, включени в групите за оповестяване, съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Участие в тренировка по оповестяване съгласно НСРПО.

Защитата на класифицираната информация:

Звеното по сигурност на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската, индустриалната сигурност и сигурността на комуникационните и информационните системи в министерството. В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения/инструктажи на служителите за достъп до класифицирана информация на ЕС и НАТО. Водени са регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Изготвени са искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството, както и на служители от търговските дружества от В и К сектора. Извършени са годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и класифицирана информация на ЕС. Изготвени са ежемесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.

Проведена е процедура съгласно разпоредбите на Част четвърта от ЗОП и съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на ЗЗКИ и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност с предмет „Поддръжка на комуникационни устройства“ и е сключен договор, както и е стартирана процедура с предмет „Доставка, изграждане и гаранционно поддържане на сървърна среда, обслужваща работните процеси в МРРБ“.

Противопожарната защита и пожарна безопасност:

Извършени са ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи в административните сгради на МРРБ и тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система в зоната за сигурност на министерството.

- ГД“ГРАО“

- Промени в приложния софтуер – приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво продължава да се поддържа в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 70.

- Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени  1 433 180  актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните стойности.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 145 457 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период надвишават планираните стойности.

- Сертификати –  към 30.06.2023 г.  има издадени 60 сертификата.  Издадените сертификати са съотносими с планираните за 2023 г.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията по чл. 99б и  чл. 113, ал. 2 от ЗГР служителите от дирекцията, включително от териториалните й звена, са извършили 906 проверки и значително надвишават броя на планираните.

- Брой обучения и семинари – през отчетния период са извършени 22 обучения на служители от общинските администрации и длъжностни лица по гражданското състояние консули и дипломатически представители.

- Указания и ръководства –дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация), поради което през отчетния период не са изготвяни указания.

- Нормативни документи  - съгласувани са 540  проекта и е изготвено 1 становище на нормативен акт, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

- Обработени преписки – в дирекцията за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. са постъпили 3334 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период надвишава броя на планираните целеви стойности за 2023 година.

- Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 98 400. Броят на извършваните справки  надвишава планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 8 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 980 потребители - съдилищата, нотариуси, частни съдебни изпълнители, финансови институции и др.. Броят на потребителите надвишава броя на планираните.

- Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:

- Избори за народни представители – 1 бр.;

- Национален референдум – 2 бр.;

- Местен референдум – 2 бр.;

- Европейска гражданска инициатива – 1 бр.;

- Национална гражданска инициатива – 2 бр.

- Местна гражданска инициатива – 4 бр.;

- Проверка на 12 бр. подписки по Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период съответстват на планираните.

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

Продукти/услуги предоставяни по програмата.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните«

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет към 30.06.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 70 |
| Обработени документи | бр. | 3 900 000 | 1 433 180 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 1 145 457 |
| Сертификати | бр. | 125 | 60 |
| Извършени проверки | бр. | 350 | 906 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 22 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 0 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 540 |
| Обработени преписки | бр. | 2000 | 3 340 |
| Извършени справки в НБД “Население” | бр/ден | 97 000 | 98 400 |
| Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 8 |
| Потребители. | бр. | 2 340 | 2 980 |
| Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | 12 бр. в т. ч.: Избори за народни представители – 1 бр.; Национален референдум – 2 бр.; Местен референдум – 2 бр.; Местна гражданска инициатива – 4 бр.; Национална гражданска инициатива – 2 бр.; Европейска гражданска инициатива – 1 бр. |

- Финансово-стопански подпомагане

Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

7.2. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 22 618 700 | 0 | 9 357 034 |
|  | Персонал | 11 842 800 | 0 | 6 218 732 |
|  | Издръжка | 8 956 900 | 0 | 3 035 151 |
|  | Капиталови разходи | 1 819 000 | 0 | 103 151 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 22 618 700 | 0 | 9 357 034 |
|  | Персонал | 11 842 800 |  | 6 218 732 |
|  | Издръжка | 8 956 900 |  | 3 035 151 |
|  | Капиталови разходи | 1 819 000 |  | 103 151 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Други трансфери |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 22 618 700 | 0 | 9 357 034 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 22 618 700 | 0 | 9 357 034 |
|  | Численост на щатния персонал | 289 |  | 242 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

# Footnotes

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За 2023 г. не се очаква промяна в целевите стойности на показателя, предвид това че продължава изпълнението на сключени договори, които няма да приключат, както и предстои сключване на нови договори, които ще бъдат изпълнявани в периода на тригодишната бюджетна прогноза.

Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите, като последната година със заложена целева стойност е 2024 г.

Целевите стойности на Показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ за линеен обект се отчита на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите.

Подготвена е проектна документация за завършване на ПСПВ Сливен, предстои съгласуването й с компетентните органи и издаване на разрешение за строеж, след което ще се възложи изпълнението на строителните дейности. Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт обр. 15/16.

Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 1 на показателите за 2023 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

Изпълнението на показателите от т. 13 - 17 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.