ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2021 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………....2 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2020 г. …………………………………4 стр.

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета ...... ..12 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на политиките………………………………………………….…..…. 19 стр.

V. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………….………….…...40 стр.

1.Програма 2100.01.01……………………………………………………………………….……….40 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………….…...64 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………….…...66 стр.

4. Програма 2100.02.02 ……………………………………………………………………….….....101 стр.

5. Програма 2100.03.01 …………………………………………………………………….……….125 стр.

6. Програма 2100.03.02 ………………………………………………………………….……….....134 стр.

7. Програма 2100.04.01 ………………………………………………………………….……….....141 стр.

8. Програма 2100.04.02 …………………………………………………………………………......146 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………….….....150 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

| Министър на регионалното развитие и благоустройството Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансови контрольори |
|  |  | Дирекция „Вътрешен одит“ |
|  |  | Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 443/456/463 |  | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Тел: (02) 988 17 51 |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405 486 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426 |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Тел: (02) 9405 488 |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405 528/529 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ Тел.(02) 9405 317 |  | Дирекция „Правна" Тел: (02) 9405 403 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Тел.(02) 9405 489 |  | Дирекция „Обществени поръчки“ Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” Тел. (02) 9405 386 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405 387/342 |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405 422 |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  | Агенция „Пътна инфраструктура“ Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017 г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2020 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г., Постановление № 381 от 30.12.2020 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Заповед № РД-02-14-53/22.01.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 363 332 200 лв.

При уточнен план на приходите, към 31.12.2020 г., в размер на 554 463 029 лв. са отчетени  495 763 728 лв. или усвояване от 89,4 %.

Изпълнението на приходите към 31.12.2020 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                          1 622 637 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                  1 209 608 лв.

- 569 180 лв. формирани от лабораторни услуги, продажба на фрезован материал и нощувки в бази за квалификация и преквалификация. Тези приходи не са пряко свързани с дейността на АПИ по строителство, рехабилитация и поддържане на пътната инфраструктура и имат епизодичен характер. Това не позволява точното им  планиране;

- 640 428 лв. представляват 50 % от постъпилите  приходи от  информационни услуги по договор с фирма  „Информационно обслужване“ АД.

Приходи от наеми на имущество                                                                                       403 876 лв.

- Приходи от наеми на земя                                                                                                 9 153 лв.

Към 31.12.2020 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 650 000 лв., което представлява 98,3 % изпълнение.

- Държавни такси                                                                                                    477 693 531 лв.

- такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 21 365 399 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги.

- суми от такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 4 131 672 лв.

- приходи от държавни такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 392 053 лв.

- 451 804 407 лв. Приходи от такси събрани от АПИ в т.ч.

- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 302 243 080 лв.;

- приходи от тол такси 63 246 579 лв.;

- маршрутни карти 14 035 842 лв.;

- други такси по тарифата в размер на 72 278 906  лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходите от други такси по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя.

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация.

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

Основен фактор за неизпълнението на приходите от държавни такси, събирани от АПИ, в размер на 75 401 093 лв., е усложнената обстановка в световен мащаб, свързана с прилагане на мерки за преодоляване разпространението на COVID-19. Съгласно направената в средата на 2020 г. оценка на очакваното изпълнение на приходите от винетни и тол такси по бюджета на АПИ, прогнозният размер на неизпълнението възлизаше на 180 000 000 лв. Видно от отчетните данни към края на 2020 г., неизпълнението на приходите е значително по-ниско от прогнозираното.

Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС № 13/16.12.2009 г. в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси. Въз основа на така получената информация в АПИ със сумата на наличните по сметки на АМ средства от непреведени такси се вземат следните записвания:

- на касова основа : § 88-02(-) / съответния приходен § 25-00

- на начислена основа : Д-т с-ка 4679 / К-т с-ка от подгр.705 Приходи от такси

В началото на следващия месец, тези записвания се сторнират от АПИ, като след постъпването на преведените от АМ суми от събрани такси, се съставят по общия ред съответстващите за тях записвания на касова и начислена основа.

Към 31.12.2020 г. планираните средства по този показател са в размер 548 886 900 лв., което представлява 87,03 % изпълнение.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети    13 818 914 лв.

- 398 629 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 375 лв. събрани от МРРБ-ЦА;

- 26 503 лв. –неустойки по договори на АГКК;

- 13 393 407 лв.  са формирани от: 106 582  лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 72 245 лв. - наказателни лихви, начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 1 070 000 лв., в т.ч. приходи по наказателни постановления – 276 030 лв., компенсаторни такси в размер на 11 800 640 лв.; Актове за административно нарушение – 229 788 лв.; Глоба по наказателно постановление – 63 400 лв.; Такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата – 1 785 лв.

Към 31.12.2020 г.  е налице е преизпълнение на показателя спрямо уточнения план.

- Други приходи                                                                                                           3 195 519 лв.

- (-) 83 709 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 905 519 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 237 678 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 145 383 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на /-/ 38 650 лв., /-/ 106 582  лв. по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. в АПИ, /-/ 151 лв. - събрани от НАП суми за възстановяване по фонд Солидарност от община Варна в ЦА;

- 2 281 414 лв. - други неданъчни приходи /приложена отделна разшифровка на §§ 36-19/.

Към 31.12.2020 г. планираните средства по този показател са в размер на  2 740 829 лв., което представлява изпълнение от 116,59 % .

- Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                           /-/ 626 873 лв.

-Внесен ДДС (-)                                                                                                               /-/ 581 681 лв.

-Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на

бюджетните предприятия (-) 							         /-/ 45 192 лв.

Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на /-/ 45 192 лв. представляващ  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Помощи и дарения от страната                                                                                  60 000 лв.

Получени в АГКК от Националния доверителен екофонд по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства към Инвестиционната програма за климата за закупуване на електроавтомобили.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 363 332 200 | 554 463 029 | 495 763 728 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 363 332 200 | 554 463 029 | 495 763 728 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 622 637 |
| Държавни такси | 358 886 900 | 548 886 900 | 477 693 531 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 325 300 | 1 325 300 | 13 818 914 |
| Други приходи | 1 670 000 | 2 740 829 | 3 195 519 |
| Други | -200 000 | -200 000 | -626 873 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 60 000 | 60 000 |

Приходите, по отношение на:

- Централна администрация на МРРБ са формирани от:

- Такси по тарифа 14;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Възстановени разноски по съдебни дела;

- Приходи от ИО във връзка със сключен дотовор за обслужване на НБД „Население“.

- Вторични суровини и др.

- АПИса формирани от:

Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

- Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са в размер на 467 138 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 451 804 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 302 243 хил. лв.;

- ТОЛ такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 63 246 хил. лв.;

- Приходи от маршрутни карти в размер на 14 036 хил. лв;

- Други такси по тарифата в размер на 72 279 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

Уточненият план на собствените приходи  към 31 декември 2020 г. е в размер на 531 636 329 лв., като са реализирани приходи в размер на 467 138 615 лв. или изпълнението спрямо уточнения план е в размер на 87,86 %. В абсолютна сума е налице неизпълнение на приходите от такси по Тарифата за таксите, които се събират от АПИ в размер на 75 401 093 лв. Основен фактор за неизпълнението на приходите от въвеждането на смесената система за таксувано ползване на републиканската пътна мрежа е усложнената обстановка, както в страната така и в световен мащаб, свързана с прилагане на мерки за преодоляване разпространението на COVID-19. Следва да отбележим, че очакваното неизпълнение на приходите от такси за 2020 г., в резултат на направен в началото на отчетния период анализ на събираемостта е било в размер на 180 000 000 лв. Видно от отчета за касово изпълнение на бюджета към края 2020 г. неизпълнението на приходите от такси в размер на 75 401 093 лв е по-ниско от прогнозираното.

Намалението на приходите от държавни такси се дължи на въведените от правителството на Република България мерки за преодоляване разпространението на COVID-19.

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за  таксите, които се събират в системата на МРРБи от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет. За първото полугодие на 2020 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 122 % от заложените за годината.

- Дирекция за национален строителен контрол

През отчетния период 01.01.2020 - 31.12.2020 г. в ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др. на обща стойност 4 131 672 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 31.12.2020 г. е в размер на 103% от предвиденото по план.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 1 827 175 520 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 808 822 938 лв. или  98,99 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                             73 387 125 лв.

- Издръжка    	                                                                                                           896 131 425 лв.

- Капиталови разходи                                                                                             839 304 388 лв.

- Отчет на трансферите

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 58 807 935 лв., разпределени както следва:

- /-/ 1 383 130 лв. – предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията;

- /-/ 37 697 487 лв. – предоставени средства на общините и на Областните администрации по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;

- /-/ 9 513 805 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на геозащитни дейности;

- /-/ 3 690 787 лв. – предоставени средства на общините по сключени споразумения за благоустройствени дейности;

- /-/ 86 280 лв. – проучвателни и проектни дейности на сграда в гр. Русе;

- /-/ 1 578 546 лвл – предоставени средства на общини по сключени споразумения за ремонт на общински пътища;

- /-/ 47 716 лв. – преведени на МЗ за борба с COVID – 19;

- /-/ 543 235 лв. – възстановяване на средства на общини по ОПРР съгласно изпълнителни листове;

- /-/ 5 646 лв. – предоставени на МОН за училище в гр. Монтана;

- /+/ 135 838 лв. възстановени средства от общините за изготвяне на общи устройствени планове;

- /+/ 2 070 282 лв. – възстановени средства от общини по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;

- /-/ 6 467 424 лв. – платени средства на общини на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 438 682 300 | 1 827 175 520 | 1 808 822 938 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 5 548 000 | 5 250 121 | 5 244 561 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 4 876 000 | 4 739 800 | 4 734 361 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 672 000 | 510 321 | 510 200 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 384 929 600 | 1 776 193 918 | 1 758 280 146 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 339 689 400 | 1 763 406 229 | 1 748 279 952 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 45 240 200 | 12 787 689 | 10 000 194 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 31 238 900 | 32 031 374 | 31 811 118 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 9 786 900 | 10 447 200 | 10 340 154 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 21 452 000 | 21 584 174 | 21 470 964 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 4 038 000 | 4 583 190 | 4 581 219 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 892 000 | 838 400 | 837 953 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 3 146 000 | 3 744 790 | 3 743 266 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 12 927 800 | 9 116 917 | 8 905 894 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 2 181 982 464 | 1 808 822 938 | 373 159 526 | 239 265 241 | 239 265 241 | 0 | 1 942 717 223 | 1 569 557 697 | 373 159 526 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 27 493 387 | 5 244 561 | 22 248 826 | 5 244 561 | 5 244 561 | 0 | 22 248 826 | 0 | 22 248 826 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 26 892 754 | 4 734 361 | 22 158 393 | 4 734 361 | 4 734 361 | 0 | 22 158 393 | 0 | 22 158 393 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 600 633 | 510 200 | 90 433 | 510 200 | 510 200 | 0 | 90 433 | 0 | 90 433 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 2 107 722 310 | 1 758 280 146 | 349 442 164 | 188 732 746 | 188 732 746 | 0 | 1 918 989 564 | 1 569 547 400 | 349 442 164 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 2 044 286 309 | 1 748 279 952 | 296 006 357 | 185 526 600 | 185 526 600 | 0 | 1 858 759 709 | 1 562 753 352 | 296 006 357 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 63 436 001 | 10 000 194 | 53 435 807 | 3 206 146 | 3 206 146 | 0 | 60 229 855 | 6 794 048 | 53 435 807 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 33 226 292 | 31 811 118 | 1 415 174 | 31 800 821 | 31 800 821 | 0 | 1 425 471 | 10 297 | 1 415 174 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 11 755 328 | 10 340 154 | 1 415 174 | 10 340 154 | 10 340 154 | 0 | 1 415 174 | 0 | 1 415 174 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 21 470 964 | 21 470 964 | 0 | 21 460 667 | 21 460 667 | 0 | 10 297 | 10 297 | 0 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 4 581 219 | 4 581 219 | 0 | 4 581 219 | 4 581 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 837 953 | 837 953 | 0 | 837 953 | 837 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 3 743 266 | 3 743 266 | 0 | 3 743 266 | 3 743 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 8 959 256 | 8 905 894 | 53 362 | 8 905 894 | 8 905 894 | 0 | 53 362 | 0 | 53 362 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 438 682 300 | 1 870 574 633 | 2 181 982 464 |
| Общо финансиране: | 438 682 300 | 1 870 574 633 | 2 181 982 464 |
| По бюджета на ПРБ | 438 682 300 | 1 827 175 520 | 1 808 822 938 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: |  | 43 399 113 | 373 159 526 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: |  |  | 259 990 545 |
| Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 94 984 398 |
| Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 4 043 407 |
| Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 159 388 488 |
| Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 1 574 252 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  | 11 280 251 | 12 407 592 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.: |  | 32 118 862 | 41 953 453 |
| Seamless Services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov) 890473 по програма „Хоризонт 2020“ |  | 4 153 | 4 153 |
| „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ с акроним MARSPLAN – BS II |  | 1 044 744 | 64 443 |
| Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ |  | 31 069 965 | 41 884 857 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  | 0 | 58 807 936 |

ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

| № по ред | Наименование на акта | Нормативно основание | Мотиви | Наименование на бюджетните програми | Ефект върху бюджета (увеличение/намаление на програмата) | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | ЧЛ. 109, ал.4, т.1 | ПМС №7/2020 г. за учредяване на ЕАхД "Български ВиК холдинг" ЕАД- София |  |  | н.п. |
| 2 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 3 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.01 и м.02.2020 г. | 2100.02.02 | 63 432 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 4 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ и чл.22 ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г. | промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 5 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Перник за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -26 641 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 6 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 7 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.03.2020 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 7 252 410 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 8 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | РМВС №25/2020 г. по КАС | 2100.05.00 | 50 000 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 9 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.04.02 2100.05.00 | -591 791 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 10 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 и ал.10 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 283 057 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 11 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за първо тримесечие на 2020 г. | 2100.03.02 2100.05.00 | 2 447 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 12 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 3, ал. 6 и ал. 10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -3 205 693 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 13 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 14 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.04.2020 г. | 2100.02.02 | 1 396 177 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 15 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -185 742 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 16 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 291 692 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 17 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.02.01 нов показател "Системен мониторинг на шума" увеличен с 34 800 лв. |  | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 18 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Търговище за водоснабдителни дейности | 2100.02.01 | -70 000 | н.п. |
| 19 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти и вътрешно компенсирана промяна по бюджета на МРРБ. | 2100.02.01 2100.02.02 | -7 300 116 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 20 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ и чл.22 ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г. | промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 21 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 22 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.05.2020 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 1 197 804 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 23 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 | 625 681 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 24 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.02.01 |  | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 25 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Авансово предоставени средства по оперативни програми | 2100.02.01 | -929 103 | Не оказва въздействие върху целевите показатели |
| 26 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 27 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.06.2020 г. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 604 885 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 28 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности, благоустройство и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -1 168 902 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 29 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 | -2 257 390 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 30 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 | 1 099 746 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 31 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 1 и ал.10 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 303 779 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 32 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Кърджали за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -534 245 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 33 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 164/2020 г. за АМ "Хемус" и "Обходен път на гр. Бургас" | 2100.02.01 | 94 366 962 | Увеличен показател "Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ с 10,19 км. |
| 34 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставени средства на МЗ от непреведени заплати на членовете на политическия кабинет и на ръкомодителите на АЛИ и АГКК за борба с Ковид 19 | 2100.02.01 2100.03.02 2100.05.00 | -47 716 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 35 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за второ тримесечие на 2020 г. | 2100.02.01 2100.03.02 2100.05.00 | 39 034 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 36 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ за ДНСК | 2100.03.01 |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 37 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 172/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 16 477 044 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 38 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 39 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.07.2020 г. | 2100.02.02 | 9 799 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 40 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 41 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 5 436 944 | Увеличен показател "Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ с 10,19 км. |
| 42 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП и водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -92 830 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 43 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 30 064 172 | Увеличен показател "Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ с 3,05 км. |
| 44 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 18 454 076 | Увеличен показател "Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ с 1,49 км. |
| 45 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 229/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. за изпълнение на проект "Модернизация на път Видин - Ботевград" | 2100.02.01 | 379 000 000 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 46 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 196/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. за ДНСК | 2100.03.01 | 827 500 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 47 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | отменена с писмо №04-16-444/23.08.2020 г.на МФ |  |  | н.п. |
| 48 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 172/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 73 521 156 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 49 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 51 109 777 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 50 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 51 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.08.2020 г. | 2100.02.02 | 13 495 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 52 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 53 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 6 139 891 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 54 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности, благоустройство и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -1 214 933 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 55 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Пловдив за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -251 280 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 56 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 57 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 163 800 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 58 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.09.2020 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 6 932 466 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 59 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета | 2100.03.02 |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 60 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 и ал. 10 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 303 826 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 61 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 | -1 122 764 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 62 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 277/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г.за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево | 2100.02.02 | 6 399 384 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 63 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 9 479 885 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 64 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за трето тримесечие на 2020 г. | 2100.02.01 2100.03.02 2100.05.00 | 65 208 | н.п. |
| 65 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Средства за авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 | -3 337 766 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 66 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности, благоустройство и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -960 586 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 67 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 13 372 052 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 68 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета | 2100.02.02 |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 69 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 70 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности, благоустройство и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -680 806 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 71 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.10.2020 г. | 2100.02.02 | 185 757 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 72 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 11 610 341 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 73 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 и ал. 10 от ЗПФ | Получени средства от Национален доверителен фонд | 2100.03.02 | 60 000 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 74 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Възстановени средства от оперативни програми авансово предоставени от бюджета на МРРБ предни години | 2100.02.01 2100.02.02 2100.04.02 | 4 790 529 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 75 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 76 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 77 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 4 226 237 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 78 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Търговище за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -90 000 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 79 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.02 2100.03.01 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 |  | Не оказва въздействие върху показателите |
| 80 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности, благоустройство и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -13 089 593 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 81 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.11.2020 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 1 160 058 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 82 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №336/2019 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 83 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2020 г. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 712 253 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 84 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 361/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.02 | 8 100 000 | Увеличен показател "Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията в населените места" със 17 бр. |
| 85 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.02 | 12 505 421 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 86 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Възстановени средства от оперативни програми авансово предоставени от бюджета на МРРБ предни години | 2100.02.01 | 7 868 476 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 87 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и възстановени трансфери от общини | 2100.01.01 2100.02.02 2100.04.02 2100.05.00 | 1 397 112 | Намалява показатели: "Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове" с 13 %, "Брегоукрепване" с 560 м" за 2020 г., "Пилотни конструкции/подпорни стени" със 100 м" за периода 2021-2023 г. Увеличава показатели: "Проекто проучвателни работи" с 34 бр. за 2020 г. и с 3 бр. за периода 2021-2023 г., "Пилотни конструкции/подпорни стени" с 40 м" за 2020 г., "Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали" с 230 м" за 2020 г., "Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията в населените места" с 6 бр. населени места и "Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект" с 3 бр. за 2020 г. и с 6 бр. за периода 2021-2023 г. |
| 88 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Получени средства от МФ за концесионна дейност | 2100.04.01 | 7 594 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 89 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от ОА Кърджали | 2100.02.02 | 534 245 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 90 | Писмо на министъра на финансите | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 2100.02.02 |  | Увеличава показателя "Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект" с 1 бр. за периода 2021-2023 г. |
| 91 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за трето тримесечие на 2020 г. | 2100.02.01 2100.03.02 2100.05.00 | 100 917 | н.п. |
| 92 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставени средства на МОН | 2100.05.00 | -5 646 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 93 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 и ал.10 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 180 167 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 94 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от ОА Пловдив | 2100.02.02 | 251 280 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 95 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 96 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 97 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2020 г. | 2100.02.02 | 1 740 001 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 98 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 2 071 210 | Увеличава показателя "Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности" с 0,36 км. |
| 99 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 5 037 357 | Увеличава показателя "Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности" с 0,21 км. |
| 100 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и възстановени трансфери от общини | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | 23 063 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 101 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от Изпълнението на ПМС №308/2018 г. за изграждането на АМ "Хемус" през 2020 г. |  |  | н.п. |
| 102 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ, чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 381/30.12.2019 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2020 г. |  |  | н.п. |
| 103 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Авансово предоставени средства по оперативни програми | 2100.02.01 | -92 701 577 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 104 | Писмо на министъра на финансите | чл.110,ал.3, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | -3 737 807 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 105 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал. 10 от ЗПФ | Възстановени средства от оперативни програми авансово предоставени от бюджета на МРРБ предни години | 2100.02.01 | 443 797 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 106 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.5 от ЗПФ | ПМС 171/2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г. | 2100.02.01 | 1 075 642 | Не оказва въздействие върху показателите |
| 107 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности, благоустройство и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -33 028 391 | Не оказва въздействие върху показателите |

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - 	изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключи в края на 2016 г. През 2019 г. от страна на Европейската комисия бяха получени писма за приключване на програмите за ТГС България – Сърбия и ТГС България – Турция. Очаква се приключване на програмата за ТГС България – Северна Македония.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- Създадаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

- През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Координиране и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи;

- Разработване, планиране, координиране и подпомагане изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;

- Съдействие за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.00 “Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |  |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Целева стойност 2023* | Отчетено с натрупване към 31.12.2020 г.. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2020 г. |
| Индикатори за полза/ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция) | % | 2,02 |  | 2,04 | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика | % | 70 |  | 70 | НП |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган: |  |  |  |  |  |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти | брой |  | 55 | 19 |  |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари | брой |  | 4 400 856 | 3 500 472 |  |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи | брой |  | 573 | 573 |  |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация | брой |  | 150 | 1087 |  |

*Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

1.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

1.2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

1.2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Модернизирани образователни институции – 179 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 115 266 лица;

- Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 201 бр.;

- Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 484 бр. със 6 142 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 2 488 571,2 кв.м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61хектара;

- Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 328,13 км;

- Обучени служители на бенефициентите – 4184 бр.

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни.

В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране е транспонирана в националното законодателство. Започната е работа по изготвянето на Националния морски пространствен план на Република България, като е изготвена първа версия (юни 2020 г.) на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС)

През 2020 година, програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

От подписаните общо 41 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, от които 3 са прекратени. Останалите 38 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

По втора покана за проектни предложения (ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първа покана) в резултат на проведените пред-договорни процедури и след одобрението на изменението на програмата с Решение за изпълнение C(2015) 5444 от 07.08.2020 г. на Европейската комисия, към 31.12.2020 са сключени 55 договора за субсидия на обща стойност 13 634 823 евро. Към 31.12.2020 г., по втора покана 19 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни 42 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В резултат на проведените пред-договорни процедури, включително с проекти от списъка с резерви с цел максимално оползотворяване на средствата, по втората покана за подаване на предложения, както и след одобрението от страна на Европейската комисия на изменение на програмата, свързано с прехвърляне на 1 203 833 евро от Приоритетна ос 1 „Околна среда“ към Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, към 31.12.2020 г. са сключени 59 договора за субсидия на обща стойност 15 887 032  евро.

На 13 май 2020 г. беше обявена покана за стратегическо проектно предложение с общ финансов ресурс в размер на 2 855 247 евро. Предефинирани бенефициенти в предложението в сферата на околната среда са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски университет – Одрин. След  оценка на проектното предложение и извършени пред-договорни процедури беше сключен договор на обща стойност 2 855 246 евро. След подадено искане от страна на проектните партньори и одобрение от СКН, към проекта бяха добавени нови дейности, а стойността му беше увеличена на 3 342 273 евро.

Към 31.12.2020 г., общо 50 проекта по първа и втора покана за проектни предложения са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички 48 договора приключиха успешно своето изпълнение.

В рамките на втората покана са получени общо 162 проектни предложения. Съвместният комитет за наблюдение по програмата одобри за финансиране 17 проекта на обща стойност 5 500 824 евро.

След проведени  пред-договорни процедури с одобрените за финансиране проекти в периода март – април 2019,  Съвместния комитет за наблюдение с решение от 29.05.2019 г. одобри 17 проекта за сключване на договори за субсидия на обща стойност 5 110 607 евро.

Към 31.12.2020 г. са подписани всички 17 договора за субсидия на обща стойност 5 110 607  евро, като 7 проекта са завършили успешно своето изпълнение.

С решение на СКН (с писмена процедура № 36/ 2.06.2020 г.) е одобрен доклада от проведени пред-договорните процедури с 8  проекта от списъка с резерви.

След одобрение на изменението на програмата с решение С(2020)7882/09.11.2020 г. на ЕК бяха сключени 6 договора за субсидия (4 по ПО 1„Околна среда” и 2 по ПО 2 „Туризъм”) на обща стойност 2 202 809,54 Евро. През първата половина на 2021 г. се очаква да бъдат сключени още 2 договора за субсидия по ПО1 „Околна среда”, с които ще бъдат постигнати напълно всички индикатори за продукт по програмата.

Към 31.12.2020 г., общо 55 проекта са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

През 2020 г. дирекция УТС работи активно по процеса за програмиране на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027. Очаква се те да бъдат одобрени през 2021 г. Първите покани за набиране на проектни предложения ще се обявят в края на 2021 или в рамките на 2022 г., като във втората половина на 2022 ще се сключат първите договори с бенефициенти.

През втората половина на 2020 г. бяха одобрени териториалните анализи за бъдещите програми, SWOT анализите, логиката на интервенциите и беше даден мандат на Управляващият орган и съответният Национален орган да подготвят и предложат проект на програмен документ.  И по трите програми като водещ приоритет от социално-икономическите анализи се извежда ПО5 „Европа по-близо до гражданите“. Всяка от програмите предвижда мерки за директна подкрепа на малки и средни предприятия. Не на последно място програмите ще подкрепят важни за съответните региони стратегически проекти:

- По програмата между България и Сърбия - подготовка на населението на двете страни в пограничния регион за навременна, адекватна и правилна реакция при бедствия - пожари, земетресения, свлачища, срутища, химически, биологически, радиационни и ядрени аварии.

- По програмата България-Република Северна Македония - изграждане на ГКПП "Клепало" между Струмяни (Република България) и Берово (Република Северна Македония) и свързаната с това инфраструктура.

- По програмата България-Турция - укрепване на капацитета и оперативно-издирвателни дейности на полицейските управления в граничния район свързани с нелегални мигранти.

- Постигнати резултати в областта на жилищната политика

Към момента отчетът на показателите за полза/ефект показва, че е налице изпълнение на заложените цели. След завършването на СМР на предвидените сгради целевите стойности ще бъдат изпълнени.

Дирекция „Жилищна политика” координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи; разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции; съдейства за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

1.3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, който носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура и директорът на дирекция „Жилищна политика“.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

– изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018 г., доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019 г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019 г., доп. ДВ. бр.13 от 14 февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 9 юни 2020г. на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

– изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019 г., доп. ДВ. бр.23 от 14 март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 декември 2020г. на Закона за обществените поръчки;

– с Постановление № 202 от 15 август 2019 г. изменена Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с постановление № 57 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 27 от 2017 г.). В сила от 23.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 март 2020г.;

– Приет и обнародван в ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР);

-Приет и обнародван в ДВ. бр.70 от 7 август 2020г. (Приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР);

- Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор.

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол в/у предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

През отчетния период са осигурени в оптимална степен административни и технически условия, експертен капацитет и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване и консултиране в нормативната област на гражданите и административните органи по въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

- Укрепване на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

- Осигуряване на аналитична основа и разработване на приоритетни направления в процеса на децентрализация в съответствие с достигнатия етап от развитието на процеса.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието в/у околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Намаляване рисковете за здравето на хората;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

- Поддържане на функционална структура и устойчивост на административно-териториални единици, аналитичен преглед и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление, разширяване на  гражданското участие и насърчаване на междуинституционалното сътрудничеството на различните териториални нива на управление;

- Наблюдение на постигнатия напредък и актуализация на стратегическите насоки за развитие на процеса на децентрализация;

- Разработване, прилагане и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на европейските принципи за добро демократично управление на местно ниво, утвърдени в рамките на Съвета на Европа.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ | Км. | 278,31 | 77,898 |
| Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 853,63 | 19 853,63 |
| Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3 | Броя | 2 872 340 | 5 304 713 |
| Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 4 |
| Завършен пътен обект и/или благоустройствен обект1 | бр. | 1 | 6 |
| Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | бр./м | 560 | 3 бр. |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 800 | 1 191 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 12 | 13 |
| Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие (нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност) | (%) | 1,5 | 1,5 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 540 000 | 570 000 |

1 Целевата стойност на показател „Завършен пътен обект“ е на база издадено Разрешение за ползване или дължина на участък в линейни метри.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени разрешения за ползване на обекти или дължина на брегоукрепените участъци в линейни метри.

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Показател „Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3“ – отразява броя на продадените винетки за ползване на платената пътна мрежа. В бюджета за 2020 г. са включени винетни такси за всички ППС, дължими до 01.03.2020 г. Считано от 01.03.2020 г. винетна такси се заплаща  за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона (моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;  моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;  моторни превозни средства с повишена проходимост);

- Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са включени и/или изменени в списъка на общинските пътища.

- Показател „Завършен пътен и/или благоустройствен обект“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях.

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено разрешение за ползване или дължината на брегоукрепени участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки, които са в процес на строителство.

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи, в т. ч. на стационарни реперни мрежи.

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  подобряването на ефективността и ефикасността на местното самоуправление и децентрализацията е общ показател за постигнатите ползи/ефекти за обществото в областта на политиката за административно-териториалното устройство особено на местно ниво – общини, райони в големите градове, кметства и населени места, както и за развитието на процеса на децентрализация на държавното управление в интерес на местните и регионалните общности.

- Показател „Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията“ -  обезпечаването на територията на общините в страната с общи устройствени планове, осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

- Целевите стойности на показателя „Брой продадени винетки“ са отчетени чрез Електронната система за събиране на пътни такси от специализирано звено “Национално тол управление“ към АПИ.

2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са проведени редица дейности, свързани с изпълнението на проекта, описани по-подробно в отчета на съответната бюджетна програма.

През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.

През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. Усилията бяха насочени основно към завършване на обект в кв. „Сарафово“,гр. Бургас за предотвратяване на свлачищните процеси и абразионните процеси в участък с дължина около 1500 м, съгласувателни и координационни действия за стартиране на строително-монтажните работи на обект, свързан с укрепване на свлачище и брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево, финансово подпомагане на общини в областта на геозащитната дейност и контрол на изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изработване на проекто-проучвателни разработки и реализиране на геозащитни обекти в общини Плевен, Сухиндол, Сливен, Балчик, Аксаково, Своге, Смолян, Белово, Враца, Неделино и др., както и мониторинг и оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионни процеси за отчетния период е напълно постигната.

- Независимо от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., дейностите по изпълнение на политиката  в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране продължиха да се изпълняват, като беше създадена необходимата организация на административните дейности, от която да не страда ефективността на работния процес при спазване и на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

През периода регулярно и в срок са изпълнявани дейностите, свързани с издаване на разрешения за изработване на подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на тези планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини  с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през 2020 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Като основни причини за забавянето се посочват:

- - продължителни процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, тяхното обжалване или прекратяване на сключените договори с изпълнител поради неизпълнение на възложените дейности;

- - затруднено набавяне на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и информация от централните и териториалните администрации, експлоатационните дружества и др.;

- - продължителните съгласувателни процедури по реда на Закона за културното наследство, процедурите по постановяване на решения на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичната разнообразие, като в някой случаи становищата по екологичните оценки се обжалват по съдебен ред;

- - настъпили промени по време на изготвянето на ОУП – влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри, промяна на граници на защитени зони и др., което налага преработване на проектите;

- - затруднения при провеждането на обществени обсъждания поради въведените ограничителни мерки против разпространението на COVID-19 и недобрата организация на административните дейности в някой администрации;

- - възможността за обжалване на акта за одобряване на ОУП в следствие на Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020г.).

През отчетния период в значителна степен са изпълнени планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление.

Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за годината, като се отчитат негативните ефекти от наложените ограничения, свързани с въведеното извънредно положение и епидемичната обстановка в страната във връзка с борбата с пандемията от COVID-19. Независимо от ограниченията е осигурено поддържане на работните и междуинституционалните контакти, комуникацията и сътрудничеството включително с органи и работни групи по линия на Съвета на Европа.

Установени са слабости, свързани със забавяне на някои от предвидените срокове, подмяна или модифициране на част от планираните дейности, като това не е довело до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.

Общата оценка е, че целите, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в степен, която напълно съответства на заложените параметри и показатели към края на 2020 г.

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ).

2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството.

- Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара и влагането им в строежите когато осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол в/у дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти.

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

- Ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

- Да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. ДНСКупражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

- Покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР);

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Подобряване на обслужването;

- Нормативната уредба за строежите - хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия.

- Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

- От започване на дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър през 2001 г. до 31.12.2020 г. са одобрени КККР за 106 895 кв. км, представляващи 96,30 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,712  млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 134 общински центрове и 902 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

За територията на страната има седем съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна, Луковит, София-град, Тетевен и Троян, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 47 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Бургас, Варна, Гурково, Девня, Добрич–град, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Челопеч, Шабла, Шумен, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за изпълнение |  |  |  |
| 1. Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | % | 100 | 101,2 |
| 2. Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация | % | Min.(1) | 1,13 |
| 3. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни | млн. бр. | 2,95 | 4,64 |
| 4. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 1149 | - |
| 5. Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Република България | кв.км | 330 | - |
| 6. Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти | брой | 1560 | 2088 |
| 7. Създадени експертни работни групи за решаване на въпроси свързани със създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството | брой | 5 | 8 |
| 8. Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз | брой | 5 | 10 |

3.2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

- Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“

Целева стойност – 100%, представляваща съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК.

- „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“

Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1)

- „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни “ -  Показателят за полза/ефект представлява основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в Закона за геодезията и картографията (ЗГК), за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

- „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ - преизпълнение 1,34 пъти.

- „Създадени експертни работни групи за решаване на въпроси свързани със създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“ – преизпълнение 1,6 пъти.

- „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – преизпълнение 2 пъти.

3.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации;

- Общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР

3.2.4 Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период са разработени и приети следните нормативни актове:

1. Постановление № 122 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК (обн. ДВ, бр. 54 от 2020 г.), с което са извършени следните изменения и допълнения:

Извършена е промяна в структурата на АГКК в рамките на съществуващите щатни бройки. Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ и функциите ѝ са разделени в две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“. Промяната е извършена за подобряване на организацията на работа и оптимизиране на дейността на специализираната администрация. С преструктурирането на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ числеността ѝ е намалена с 9 щатни бройки, с които е увеличена числеността на службите по геодезия, картография и кадастър. Прецизирани са функциите на специализираната администрация, тъй като в резултат на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 96,30 % и задълженията на специализираната администрация по изпълнение на тази дейност значително намаляха и постепенно ще отпаднат. Създадена е длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК и са определени неговите функции. Това задължение произтича от Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и от Постановление № 254 от 10 октомври 2019 г. на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (Обн. ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2019 г.), с което АГКК е обявена за стратегически обект от значение за националната сигурност на страната.

2. Постановление № 417 от 30 декември 2020 година за изменение на Постановление № 293 на  Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2021 г.). С постановлението са извършени следните промени:

Сроковете, предвидени в § 3 на Преходните и заключителни разпоредби на ПМС         № 293 от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители са удължени с три години. С удължаването на срока се осигури възможност за надграждане на информационна система на кадастъра с необходимите ѝ функционалности, така че след изтичане на тригодишния срок, справките и услугите, посочени в § 3, ал. 1 да се предоставят във вида, предвиден в Приложение № 2 на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, и за тях да бъдат събирани таксите, по § 1 от ПМС № 293 от 8 ноември 2016 г., както и справките и документите посочени в § 3, ал. 2 да продължат да се изпълняват, така както са дефинирани в Тарифа № 14, в редакцията ѝ от ДВ, бр. 14 от 2015 г., при условията на функциониращата към този момент информационна система на кадастъра. Удължаването с три години е необходимото време, в което системният интегратор „Информационно обслужване“ АД, с което  АГКК има сключен Рамков договор № ИС-100/30.07.2020 г. да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане, разработване и внедряване на информационната система на кадастъра с необходимите нови функционалности.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г.). В Наредбата са направени следните изменения:Предвиденият в § 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г., срок е удължен с три години. Удължаването на срока до края на 2023 г. се налага от необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г. (oбн. ДВ, бр. 83 от 2016 г.), така че услугите да се предоставят по начин и със съдържание, съгласно цитираната наредба. Това е необходимото време, в което системният интегратор „Информационно обслужване“ АД, с което  АГКК има сключен Рамков договор № ИС-100/30.07.2020 г. да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане, разработване и внедряване на информационната система на кадастъра с необходимите нови функционалности.

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ. бр. 64 от 18 юли 2020 г.). С направените изменения наредбата се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ. бр. 40 от 2014 г.). Синхронизирани са определенията за обхват на морския плаж; премахнати са несъответствията на текстовете, относно начина на определяне на границата на зона „А“ за територията на Черноморското крайбрежие; въведени са разпоредби, регламентиращи задължения за административните органи да извършват действия и да предоставят информация и данни, необходими при възлагането на концесия или отдаването под наем на морските плажове; определени са услугите, които се предоставят с данни от специализираните карти и регистри и условията е редът за предоставянето им; регламентирани са реда и условията за поддържане на специализираните карти и регистри в актуално състояние; посочени са органите, които имат правомощия по управление на обектите на специализираните карти, както и техните задължения по заявяване на изменения в специализираните карти и регистри; регламентирано е задължение за АГКК да осигурява публичен достъп до  информацията в специализираните карти и регистри, до осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра и в информационната система на специализираните карти и регистри за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК, даваща възможност за предоставяне на услуги; определен е 5 годишен срок, след влизане в сила на Наредбата, в който да се извърши обновяване на специализираните карти и регистри, създадени в периода 2011 -  2016 г. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

5. Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи (обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020г.). Наредбата е разработена на основание чл. 7, ал. 3 от ЗКИР. С приемането на наредбата се отстранява празнота в нормативната уредба, като се създава подзаконов нормативен акт, който до този момент не е съществувал. С наредбата се цели премахване на административните пречки и облекчаване предоставянето на  административните услуги и увеличаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, чрез интегриране на информационни системи, постигане на висока степен на оперативна съвместимост между тях, автоматизиране на процесите и създаване на база за развитието на комплексни административни услуги, както и на автоматизирани вътрешни административни услуги между органите на публичната администрация. Наредбата е разработена от  междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на правосъдието, с участието на представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

6. Наредба № Н-4 от 27 ноември 2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ. бр.103 от 4 декември 2020г.). Наредбата е разработена на основание чл. 6, ал. 3 от ЗКИР. С приемането на наредбата се отстранява празнота в нормативната уредба, като се създава подзаконов нормативен акт, който до този момент не е съществувал. С наредбата се цели да се създадат условия за реална интеграция между кадастралната карта и кадастралните регистри и информационната система за имотния регистър и произтичащото от това подобряване качеството и актуалността на данните; да се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез постепенното преминаване към служебно неприсъствено нанасяне/въвеждане (респективно пренасяне) на данни от едната в другата информационна система и база данни чрез вътрешно-административни услуги; са се повиши сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, поддържане паралелно в две системи, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните, както и чрез предлаганите нови услуги. Наредбата е разработена от  междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на правосъдието, с участието на представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

7. Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа (Обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.) . С инструкцията се  определят редът и техническите изисквания за създаване, приемане, поддържане и обновяване на една от геодезическите мрежи, съставляващи единната геодезическа основа на страната. С инструкцията е актуализирана нормативната уредба, регламентираща изпълнение на държавната политика в областта на геодезията, при съобразяване с добрите световни практики, както и с резолюциите и препоръките на Международната асоциация по геодезия (IAG) и на подкомисията към нея за Европа – EUREF. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт са: регламентирани ред и технически изисквания за създаване, приемане, поддържане и обновяване на Държавната нивелачна мрежа, съответстващи на наложилите се добри световни практики, резолюции и препоръки на Международната асоциация по геодезия (IAG) и на подкомисията към нея за Европа – EUREF; поддържане на БГС2005 в съответствие с нормативната уредба на България и държавната политика в областта на геодезията; регламентирани правила, свързани с поддържането на мареографните станции, техният контрол посредством ежегодни нивелачни измервания, както и за извършването, обработката и анализа на мареографните измервания; налични данни за определянето на прецизен геоид/квазигеоид за територията на страната и за извеждането на прецизна височинна референтна повърхнина; облекчаване на редица технически дейности, свързани с определяне на физическите (нормални) височини чрез използване на ГНСС измервания и касаещи масовата геодезическа практика в областта на кадастъра, инфраструктурното строителство, следенето на деформации и др.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на политиката – министърът, ресорния заместник-министър, дирекция „Технически правила и норми“, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

V. Преглед на изпълнението на програмите

1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”

- ГД СППРР допринася за изпълнението на бюджетна програма 1, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством осем приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

  - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

„Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следните оперативни цели и дейности се изпълнява чрез:

Оперативна цел: Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Проведени са 24 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Одобрени са 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2019 г.

- Изготвени са проекти на ИТСРРП за шестте региона за планиране от ниво 2;

- Изготвен е проект на детайлизиран вариант на Приоритет 9 „Местно развитие“ от НПР: България 2030, за който МРРБ е водеща институция. Проектът е синхронизиран с Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

- Изготвена е трета версия на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г. (ноември 2020 г.), приет като краен продукт от Обществена поръчка „Разработване на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г.“:

- Приет от НС е ЗИД на ЗРР, обнародван в ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.

- Приет и обнародван в ДВ, бр.70 от 7 Август 2020 г.   ППЗРР.

- Проведена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологични оценки на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“ и избор на Изпълнител;

- Подготовка и провеждане на трето заседание на ТРГ за програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. чрез видеоконферентна връзка и изготвяне на протокол от заседанието;

- Финализиране на Техническа спецификация и Доклад за стартиране на обществена поръчка с предмет „Разработване на последващи оценки на регионалните планове за развитие (РПР) 2014 - 2020 г.“ и стартиране на процедурата;

- Финализиране на проект на вътрешни правила за работа на Регионалните съвети за развитие за представяне и одобрение на първите заседания на новосформираните РСР

- През 2020 г. бяха проведени процедурите, разписани  в новата нормативна уредба за сформирането на новите състави на регионалните съвети за развитие в регионите за планиране от ниво 2.

- Актуализирани са Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от Европейските фондове за периода 2021-2027 г.

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г., към 31.12.2020 г., са както следва:

- 725 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП 2,931 млрд. лв. или 97 % от бюджета на програмата;

- Сертифицираните разходи са в размер 1 217,87 млн. лв. или 40 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 1 854,2 млн. лв. или 61 % от бюджета на програмата;

- Приключили са 375 проекта по договори за предоставяне на БФП.

Във връзка с бързото разпространение на новия коронавирус (Covid-19), e извършена промяна на ОПРР 2014-2020, с цел да се подпомогне здравната система в България да реагира ефективно в създалата се безпрецедентна ситуация, чрез осигуряването на средства за закупуване на необходимите медицински консумативи и оборудване за лечебните заведения. С решение на ЕК от 24.06.2020 г. е одобрено прехвърлянето на 40,4 млн. лв. неусвоен ресурс към бюджета на Приоритетна ос 4 в подкрепа на националните усилия за справяне с коронавируса.

Продължава изпълнението на заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. За да се осигури по-голяма обвързаност и координация на политиката за регионално и пространствено развитие с подпомагането по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове МРРБ предприе стъпки за въвеждане на нови подходи в политиката, чиято основна цел продължава да бъде подпомагането на балансирано териториално развитие, но със засилен фокус върху конкретната специфика на регионите за планиране от ниво 2 и участието на местните общности и гражданското общество в планирането и прилагането на стратегическите документи за регионално развитие. Цели се да се засили ролята на регионалното ниво при планирането и използването на средствата от ЕС и да се осигури максимална публична подкрепа в предприеманите стъпки при осъществяването на интегриран териториален подход на въздействие чрез инвестиции в интегрирани мерки, съобразени със спецификата на регионите и с насърчаване на партньорството между общини, области и региони.

За осъществяването на тази цел и преодоляването на идентифицираните през настоящия програмен период проблемни области, МРРБ продължава изпълнението на дейностите, структурирани в Пътната карта за нови подходи в политиката за регионално развитие. Част от нея са и стъпките за подобряване на ефективността на провеждане регионалната политик,а чрез по-силно обвързване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие с новата оперативна програма за регионално развитие и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.

С Решение № 306 на Министерския съвет от 07.05.2020 г. и обн. в ДВ., бр.42 от 12.05.2020 г. е приета актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., която дава визия за развитието през следващите години, определя основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и служи като основа за програмирането на следващия програмен период.

Изготвени са и проекти на стратегическите документи на регионално ниво - интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региони за планиране (ИТСРРП) от ниво 2, които преминаха през процедура на обществено обсъждане и предстои одобряването им от регионалните съвети за развитие (РСР).

Стартирано е изпълнението на следващата стъпка в разработването на ИТСРРП от ниво 2- Извършването на тяхната екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Приетият и обнародван в ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР) е основна стъпка в изпълнението на пътната карта за реализиране на новите подходи в политиката за регионално развитие за периода след 2021 г. В ЗИД на ЗРР е разписана промяната в структурата и състава на регионалните съвети за развитие, като им се дава възможност за реално взимане на решение по отношение на избора на проекти за съответния район и функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ.

С приемането на новия ППЗРР се уреждат условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие (НКРПР), интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините. Изясняват се в детайли организацията и дейността на регионалния съвет за развитие и на областния съвет за развитие и се урежда  наблюдението на изпълнението на НКРПР, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.

През 2020 г. бяха проведени процедурите, разписани в новата нормативна уредба за сформирането на новите състави на регионалните съвети за развитие в регионите за планиране от ниво 2.

Продължава изпълнението на предприетите стъпки за засилване на ролята на регионалното ниво на управление и подобряване на капацитета му. За целта през отчетния период продължава изпълнението на Споразумение за преглед на многостепенното управление, сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в резултат на което се очакват предложения по отношение на провеждането на държавната политика за регионално развитие на страната. Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с Covid-19 в световен мащаб, работата се осъществява чрез видеоконферентни срещи и електронна комуникация, като за момента са отложени присъствените мероприятия. Предвижда се провеждане на онлайн семинар през първата половина на 2021 г., на който ще бъде представен изготвеният от ОИСР аналитичен доклад с изводи и препоръки по отношение на многостепенното управление и децентрализацията в страната.

МРРБ също така участва и в проект с Международната банка за възстановяване и развитие за подкрепа на процеса за реформа на политиката за регионално развитие и в подкрепа за подготовката на новия програмен период 2021-2027 г. Банката извърши следните дейности - стратегически консултации за подобряване на политиката за регионално развитие в България, разработване на предложение за механизъм за включване на регионалните съвети за развитие в изпълнението на програмата за регионално развитие за периода 2021-2027 г. и техническа помощ и прегледи на национални стратегически документи в областта на регионалното развитие.

На основание Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше сформирана Тематичната работна група, за разработване на Оперативна програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. Първият проект на Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027 г. е разработен в периода ноември 2019 г. – март 2020 г. Проектът на програмата е одобрен от Тематичната работна група (ТРГ) в края на месец март 2020 г. и е изпратен на Европейската комисия за първоначален преглед и консултации. Регламентът с общоприложими разпоредби (РОР) за Европейските структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период (2021-2027) въвежда и специално посветена на териториалния подход цел на политиката „Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градски, селски и крайбрежни райони и местните инициативи“. Тази нова цел ще се изпълнява чрез инструменти за интегрирано териториално развитие, включително ИТИ, като по този начин се цели да се постигне по-добър фокус на инвестициите, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни и интегриран подход на развитие на териториално ниво. Следва да се отбележи, че предстоят още консултации със заинтересованите страни и постигане на договорености между отговорните институции на национално ниво относно конкретните и детайлни правила и процедури за прилагане на новия подход. Част от тях са заложени в разработения нов Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие. Предстои също така адаптация на нормативната уредба към Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за осъществяване на новия подход. В тази връзка по-детайлна информация за изискванията при подготовката и изпълнението на концепции за ИТИ е предмет на допълнителни публикации и документи. В периода март – септември 2020 г. е разработена втора версия на програмата, която е одобрена от членовете на ТРГ в рамките на трето заседание, проведено на 09.09.2020 г.

С оглед изпълнение на заложеното в Плана за оценка на ОПРР и ефективно провеждане на преговорите с Европейската комисия по одобряване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. беше сключен договор № РД-02-29-141/01.09.2020г. с предмет: „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативната програма за Развитие на регионите за програмен период 2021-2027 г.“ Основната цел на договора е осигуряване на високо ниво на защита и опазване на околната среда, както и постигане на екологично съответствие в процеса на подготовка и одобряване на ПРР 2021-2027. Бяха изпълнени всички задължителни дейности съгласно законодателството и през м. март 2021 г. предстои финализиране на процеса по изготвяне на екологична оценка на ПРР 2021-2027.

Обективните показатели за постигнатия напредък по Програмите за териториално сътрудничество 2014-2020

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 93 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 19 871 489 евро (38 865 254 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 4 062 579 евро (7 945 714 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 101 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 15 592 561 евро (30 496 399 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 3 532 083 евро (6 908 154 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020 - Подписани са общо 68 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 11 549 660 евро (22 589 172 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 1 094 718 евро (2 141 082 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2020 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 26 932 034,44 лв.;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2020 г. са извършени плащания по сключените договори за национално съфинансиране в размер на 12 325 241,03 лв.;

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2020 г. са извършени плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 964 557,62 лв.;

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2020 г. извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране са в размер на 3 085 907,70 лв.

- Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2020 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране в размер на  1 589 239,24 лв.;

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Към 31.12.2020 г.  са извършени плащания към българските партньори в одобрените проекти в размер на 101 651,84 лв.;

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2020 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 786 075,97 лв.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие.

- Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2;

- За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни;

- По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

- 1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 31.12.2020 г. |  | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2020 г. |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 1) | лица | 118 794 | 69 235 |  | 30 940 |
| Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура | лица | 10 607 | 5 804 |  | 3 018 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 1 979 | 1 571 |  | 1 113 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | kWh/година | 17 636 242,00 | 19 965 071,92 |  | 7 317 408,00 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) | тонове CO2 екв. | 12 623,00 | 11 275,58 |  | 5 939,12 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) | тонове CO2 екв. | 2 972,87 | 190 |  | 190 |
| Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт | километри | 437,00 | 30,76 |  | 28,83 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 23 | 10,61 |  | 0 |
| Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри | 4 045 455,00 | 2 488 571,21 |  | 718 819,33 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | квадратни метри | 21 819,00 | 0 |  | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) | квадратни метри | 94 911 | 4 820,06 |  | 4 820,06 |
| Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 632 | 232 |  | 49 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 13 843 | 2 678 |  | 2 678 |
| Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура | лица | 2 523 | 337 |  | 337 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) | домакинства | 6 827 | 4 571 |  | 1 239 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) | kWh/ година | 64 285 438,00 | 56 967 239,38 |  | 10 170 477,14 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | тонове CO2 екв | 37 912 | 28 180,19 |  | 7 418,70 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) | лица | 132 986 | 46 031 |  | 18 828 |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) | лица | 8 640 | 4 779 |  | 1 730 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 7 245 677 | 0 |  | 0 |
| Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ | обекти | 232 | 0 |  | 0 |
| Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | брой | 400 | 152 |  | 110 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) | лица | 6093 | 4 753 |  | 3 392 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 214 | 77 |  | 55 |
| Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | Посещения /година | 482 034 | 0 |  | 0 |
| Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение | брой | 18 | 0 |  | 0 |
| Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 642 | 328,13 |  | 96,65 |
| Обучени служители на бенефициентите | брой | 4000 | 4184 |  | 259 |
| Проведени информационни кампании и дейности за публичност | брой | 60 | 118 |  | 23 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой | 6 | НП | 22 |  |
| Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брои | 12 | НП | 29 |  |

Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1 и ПО3) – 115 266 лица.

Показател: Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение.

- Постигнатите резултати във връзка с представителите от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура (ПО 1 и ПО3) – 10 583 лица.

Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

- Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1 и ПО2) – 76 932 311,30 kWh/година.

Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (ПО 1 и ПО2) - 39 455,77 тонове CO2 екв.

Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1 и ПО2) - 6 142 бр.

Показател: Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

- Постигнатите резултати във връзка с дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 30,76км.

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 2 488 571,21 м2.

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

- Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 10,61 хектари.

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.

- Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 232 бр.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 77 бр.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 4 753 лица.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.

- Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 328,13 км.

Показател: Обучени служители на бенефициентите-отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.

- Постигнатите резултати във връзка с обучени служители на бенефициентите – 4184 лица.

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са изготвени общо 22 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

  - Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2019 г.;

  - Изготвени са 1 бр. Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие.;

  - Разработено е 1 бр. Общо рамково споразумение за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции.;

  - Разработен е 1 бр. Формуляр за кандидатстване с концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и ЕЗФРСР.

  - Разработено 1 бр. Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции;

  - Приет от НС 1 бр. ЗИД на ЗРР, обн. в ДВ. бр. 21 от 2020 г., в сила от   13.03.2020 г.

  - Приет и обнародван в ДВ, бр.70 от 7 Август 2020 г. 1 бр. Правилник за прилагане на ЗРР (ППЗРР).

  - Изготвени проекти на ИТСРРП за шестте региона за планиране от ниво 2;

  - Изготвен проект на детайлизиран вариант на Приоритет 9 „Местно развитие“ от НПР: България 2030, за който МРРБ е водеща институция.

  - Изготвена е трета версия (юни 2020 г.) на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г.

- Финализиране на проект на вътрешни правила за работа на Регионалните съвети за развитие за представяне и одобрение на първите заседания на новосформираните РСР

- Актуализирани Общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от Европейските фондове за периода 2021-2027 г.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са проведени 29 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 (присъствени и неприсъствени),:

- 24 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Проведени  три заседания на ТРГ за подготовка на оперативна програма за подкрепа на регионите 2021-2027 г.

- Проведена въвеждаща среща на партньорите, встъпителна конференция и среща на управителния комитет по проект MARSPLAN BS II .

- Проведено е 1 заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

1.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 4 876 000 | 4 739 800 | 4 734 361 |
|  | Персонал | 1 640 000 | 1 444 000 | 1 438 683 |
|  | Издръжка | 3 236 000 | 3 295 800 | 3 295 678 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 876 000 | 4 739 800 | 4 734 361 |
|  | Персонал | 1 640 000 | 1 444 000 | 1 438 683 |
|  | Издръжка | 3 236 000 | 3 295 800 | 3 295 678 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 12 324 995 | 22 158 393 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 9 143 123 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  | 11 280 251 | 12 407 592 |
|  | Други международни програми - Marsplan |  | 1 044 744 | 64 443 |
|  | Други трансфери |  |  | 543 235 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 12 324 995 | 22 158 393 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 4 876 000 | 4 739 800 | 4 734 361 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 4 876 000 | 17 064 795 | 26 892 754 |
|  | Численост на щатния персонал | 203 | 203 | 182 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Обща финансова информация:

- 124 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 123 са сключените договори на обща стойност  389 млн. лв., което представлява 13 % от бюджета на програмата.

- Изплатените средства са в размер на 308,7 млн. лв. или 10,23 % от бюджета на програмата

- Сертифицирани са разходи в размер на 301,9 млн. лв. или 10,00 % от          бюджета на програмата.

- Приключили са 134 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 126 685 478,63 лв., съответно:

- 41 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 38 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 14 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

- 24 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

- 14 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

- 3 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси, по източници на финансиране:

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2020 г. | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 296 070 122,50 | 97 710 799,32 | 17 243 082,23 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 40 294 728,84 | 23 934 747,89 | 4 223 779,04 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 85 360 085,72 | 23 421 061,18 | 4 133 128,44 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 41 114 039,34 | 42 168 794,60 | 7 441 551,99 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 37 376 328,70 | 13 463 110,67 | 2 375 843,06 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 47 487 797,29 | 2 439 224,57 | 430 451,40 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 59 578 553,89 | 54 550 527,42 | 9 626 563,66 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 11 768 982,39 | 4 689 530,86 | 827 564,27 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г. |  | 619 050 638,67 | 262 377 796,51 | 46 301 964,09 |

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са регистрирани 396 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 290 нередности, по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 29 814 667, 51 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо        173 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

От началото на програмен период 2014-2020, УО е обявил общо 23 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.- бяха подадени 17 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са сключени 68 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 154 млн. лв. През месец декември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата, като беше удължен приемът на проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития до 28.02.2021 г. С предложената мярка за удължаване на срока за кандидатстване се цели  да бъде предоставена възможност на повече български общини да кандидатстват за реновиране на културна инфраструктура, с оглед постигане на заложените индикатори и цели по програмата.

В рамките на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ през отчетния период беше финализиран прегледа и оценката на подадените 71 проектни предложения и бяха сключени 20 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 29 млн. лв.

В рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ се включват четири процедури за предоставяне на БФП, като подкрепата е насочена към държавни и общински училища от национално и регионално значение, както и висши училища. През отчетния период УО на ОПРР 2014-2020 измени насоките за кандидатстване по процедури „Култура и спорт“, „Подкрепа за професионалните училища в РБългария“ и „Подкрепа за висшите училища в РБългария“, като определи нов краен срок за подаване на проектни предложения от конкретните бенефициенти, с цел да бъдат подкрепени допълнителни обекти от образователната инфраструктура на територията на страната. По процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ бяха подадени 2 проектни предложения на Министерство на културата за обновяване и модернизация на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино и на Министерство на младежта и спорта за ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за Спортно училище „Юрий Гагарин”, гр. Бургас. В рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в РБългария“ бяха подадени и одобрени 6 ПП, като сключените договори са на обща стойност на БФП 7,7 млн. лв, В рамките на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“ беше сключен 1 договор с Тракийския университет – Стара Загора на стойност на БФП 3 млн. лв.

През отчетния период в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ беше обявена нова процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“. Процедурата е насочена към доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане за училищата към МОН, които са обект на подкрепа по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. По процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ беше подадено и одобрено 1  проектно предложение на МОН, на стойност 2,5 млн.лв. за доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в Република България.

Приоритетна ос 4 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ включва три процедури за предоставяне на БФП с конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването. През 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 обяви две нови процедури по приоритетната ос: процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“; а като отговор на създалата се пандемична криза процедура BG16RFOP001-4.003  „Борба с COVID 19“ с финансов ресурс в размер на 40,4 млн. лв. в подкрепа на мерки за справяне в извънредната ситуация.

В рамките на отчетния период бяха подадени 2 проектни предложения от конкретния бенефициент и бяха сключени общо 2 договора: по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2“ 1 договор на стойност на БФП 20 млн. лв. за осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния и по процедура „BG16RFOP001-4.003 Борба с COVID 19“ 1 договор на стойност на БФП 40,4 млн. лв. за подобряване капацитета на обществените здравни институции за справяне със заплахата от COVID-19.

По процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ бяха подадени и оценени 4 проектни предложения,  сключени са 4 договора за БФП на стойност 2,2 млн. лв. В рамките на отчетния период УО на ОПРР публикува изменение на Насоките за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване.

По процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“  бяха сключени 15 договора на обща стойност на предоставената БФП – 83,2 млн. лв.

През 2019 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения – 30.06.2020 г., с оглед постигане на заложените цели по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“. В рамките на отчетния период по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ бяха сключени 6 договора за БФП на стойност 47,8 млн. лв., а по новопубликуваната процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“ с бенефициент „Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ беше подадено и одобрено 1 проектно предложение за повишаване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа, като сключеният договор е на стойност на БФП 2,09 млн. лв.

В рамките на ОПРР финансовите инструменти се прилагат по две приоритетни оси (ПО): ПО 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" и ПО 6 "Регионален туризъм“. Финансовите инструменти се управляват от ФМФИБ по силата на подписано през ноември 2016 г. споразумение между МРРБ като УО на ОПРР 2014-2020 за управление на 369 746 721 лв. от ОПРР 2014-2020 г., предназначени за ФИ. Прилагането на ФИ се базира на териториален подход, чрез избор на три финансови посредника: за София, за Северна и за Южна България. Оперативните споразумения с финансовите посредници са сключени през септември 2018 г. Освен предоставения финансов ресурс от ОПРР, избраните три Фонда за градско развитие (ФГР) поемат ангажимент да осигурят минимум 41% съфинансиране със собствени средства в общото финансиране на портфейлно ниво, включително най-малко 10% от общото финансиране, предоставено по всеки инвестиционен проект.

Към края на 2020 г. по ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са сключени 33 договора за кредит, а по ПО6 „Туризъм и културно наследство“ - 17. В процес на разглеждане са още 57 проектни идеи по ПО1 и 30 по ПО6. По ПО1 основният интерес е към проекти за културна инфраструктура (12 договора и 29 предложения в процес на разглеждане. Съществен интерес има и към инвестициите в зони за икономическо развитие (8 договора и 12 проекта в процес на разглеждане. Интересът към проекти за градска среда (5 договора и 7 проекта в процес на разглеждане) и спортна инфраструктура (1 договор и 6 проекта в процес на разглеждане) е сравнително по-слаб, но с потенциал за нарастване, предвид на проектите, които са в процес на разглеждане и промяната в Програмата от 2019 г., която разширява възможността за подкрепа на проекти извън зоните за въздействие на ИПГВР. Въпреки че подкрепата за енергийна ефективност в студентски общежития дава възможност за комбинация на ФИ с БФП, подкрепените проекти са само два. Подкрепата за енергийна ефективност при еднофамилни жилищни сгради все още се структурира и съответно няма финансирани проекти.

По ПО6 сравнително слаб е интересът към разработване на проекти за територията на София, поради възможностите с които разполага общината да осигури допълващо финансиране – собствено или чрез заемен ресурс от ЕИБ, с която общината им дългогодишни отношения. Налице е и интерес за финансиране на проекти за района на София по ПО1 предвид реализираните договори (5 бр.) и проектите в процес на разглеждане (4бр.).

В периода 2019 и 2020 г. договорените ресурси по отделните Фондове за градско развитие спрямо заемните лимити варират между 29,3% и 16,7%, като значително по-слабо е договарянето при ФГР София. По ПО1 към 31.12.2020 г., общият договорен ресурс по изпълнение на ФИ е 102,214 млн. лв. от който 58,141 млн. лв. са от ОПРР. Въз основа на проектните предложения, които са в процес на разглеждане, вероятно няма да е проблем договарянето на заделения ресурс на ФГР Южна България, където списъкът с чакащи проекти изчерпва и даже превишава наличния ресурс. При ФГР Северна България цялостното договарянето на ресурса към момента не може да се потвърди. При ФРГ София, поради в известна степен надценения интерес, има вероятност заделеният ресурс да не бъде договорен изцяло. При ПО6, към края на 2020 г. общият договорен ресурс по изпълнение на ФИ е 25,816 млн. лв., от който 15,231 млн. лв. е от ОПРР. Общо за трите фонда, 82.1% от заемните лимити остават неусвоени.

При прилагането на ФИ оказват влияне редица фактори. Основните сред тях са: закъсненията при структуриране на инструментите; пандемията с COVID19; конкурирането на ФИ с финансиране с безвъзмездни средства; използване на възможността при някои операции за комбиниране на ФИ с БФП до 85%; липсата на проектна готовност; значителна административна тежест, включително специфични изисквания при подготовката на проектите за културно-историческа инфраструктура по ПО6, които водят до значителна административна тежест; липсата на опит от страна на крайните получатели; и ниска атрактивност на ФИ в рамките на ОПРР в сравнение с аналогични продукти на международни финансови институции и други традиционни кредитори на общинско ниво.

В таблицата по-долу е представен напредъкът по разплащанията на договорените средства по отделни ФГР по отделни Приоритетни оси (ресурс ОПРР) към 31.12.2020 г.

Усвоен ресурс по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“:

| ПО 1 | Договорени средства с ФП (ресурс ОПРР) | Договорен ресурс по ОПРР | Изплатени средства към крайните получатели (ресурс от ОПРР) | Процент на изплатените средства (ресурс по ОПРР по сключените договори) | Остатък за разплащане спрямо договорените кредитни лимити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩО | 234,900 | 58,141 | 38,395 | 66.0% | 196,504 (83.7%) |
| ФГР Северна България | 82,200 | 20,160 | 14,256 | 70.7% | 67,944 (82.7%) |
| ФГР Южна България | 82,200 | 25,809 | 16,726 | 64.8% | 65,478 (79.7%) |
| ФГР София | 70,500 | 12,172 | 7,418 | 60.9% | 63,082 (89.5%) |

Усвоен ресурс по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“:

| ПО 6 | Договорени средства с ФП (ресурс ОПРР) | Договорен ресурс по ОПРР | Изплатени средства към крайните получатели (ресурс от ОПРР) | Процент на изплатените средства (ресурс по ОПРР) | Остатък за разплащане спрямо договорените кредитни лимити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩО | 85,300 | 15,231 | 0,448 | 2.9% | 84,851 (99.5%) |
| ФГР Северна България | 36,000 | 3,995 | 0,0,64 | 1.6% | 35,936 (99.8%) |
| ФГР Южна България | 40,600 | 10,157 | 0,385 | 3.8% | 40,214 (99.1%) |
| ФГР София | 8,700 | 1,079 | 0.00 | 0.0% | 8,700 (100,0%) |

С оглед на отчетения напредък в периода 01.01.- 31.12.2020 г. ФМФИБ не е заявявал следващ (втори) транш (искане за плащане) от средствата, определени за подкрепа, чрез финансови инструменти от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В ОПРР 2014-2020 са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта. В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Обекта е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев" на 22.06.2020 г. е публикувана процедура за избор на изпълнител на СМР. С избраният изпълнител след изтичане на срока за обжалване предстои сключване на договор. Изпълнени са дейностите по "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. На 29.01.2019 г. е подписан договор за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големия проект. Подписани са договори за доставка на общо 358 бр. линейки. С Решение РД-11-522/16.10.2020 г. на възложителя е открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на линейки за спешна медицинска помощ тип B с повишена проходимост“ за доставка на останалите 42 бр. линейки. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се въвеждат в експлоатация. До месец декември 2020 г. са доставени общо  280 бр. линейки. Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 (РД-11-244 /27.06.2019 г.) с изпълнител „Автомотор корпорация“ АД за доставка на 78 броя медицински превозни средства (линейки) тип B със задвижване 4х4 с необходимото оборудване е изпълнен изцяло. Към 31.12.2020 г. са сключени 11 броя договора за изпълнение на СМР дейностите по проекта. Изпълнени са 3 от договорите за доставка на медицинско оборудване.

1.4.2. „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II от 25 юни 2019 г. между Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Обща стойност и източник на финансиране: Общата стойност на проект MARSPLAN-BS ІІ е 1 249 677 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 332 213 евро (649 752 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS ІІ се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи и от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

  - Да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морско пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн;

  - Да подкрепи изграждането на капацитет на компетентните органи в България и Румъния за изпълнението на МПП;

  - Да подпомогне разработването на националните морски пространствени планове на двете европейски страни, чрез унифицирани ГИС бази данни.

  - Да съгласува проектите на морските пространствени планове от гледна точка на въздействието им върху морската околна среда с останалите черноморски страни.

  - Да организира международни изяви, срещи, публикации и разпространение на дейностите по проекта.

- Срок на изпълнение: Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 01.07.2019 г. до 30.06.2021 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.:

  - Изготвен отчет за напредъка по проекта за първите 6 месеца от началото на проекта, одобрен от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към ЕК (EASME) – януари-февруари 2020 г.

  - Изготвен междинен отчет по проекта за първите 12 месеца от началото на проекта, одобрен от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към ЕК (EASME) – август септември 2020 г.

  - Проведена среща на Консултативния съвет по проекта – юли 2020 г.

  - Проведен интердисциплинарен семинар със заинтересовани страни –юли 2020 г.

  - Проведен тематичен семинар на тема: „Туризъм и морско пространствено планиране“-ноември 2020

  - Изготвено и подписано вътрешно споразумение за партньорство между партньорите по проекта от Румъния и България  - в сила от февруари 2020 г.

  - Проведени втора и трета срещи на Управляващия комитет на проект MARSPLAN-BS II – 7 май 2020 г. и 26.11.2021 г.

  - Проведени онлайн срещи между партньорите и екипа по проекта

  - Актуализиран работен план за управление на риска по проекта – ноември 2020 г.

  - Изготвен синтетичен доклад за морското използване, публикуван на уеб сайта на проекта – май 2020 г.

  - Създадена експертна работна група по проекта от експерти по гео-информационни системи (ГИС)

  - Регулярно актуализиран уеб сайт на проекта, създадена страница на проекта във Фейсбук, публикации в различни сайтове и вестник „24 часа“.

1.4.3. Фонд „Солидарност”

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” на Европейския съюз (ФСЕС) за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от ФСЕС, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

- По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по ФСЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.  Предстои получаване на решение за приключване на помощта от ФСЕС.

- По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над 3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по ФСЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.  Предстои получаване на решение за приключване на помощта от ФСЕС.

- По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720,13 лв. - изцяло финансиране по ФСЕС. На 5 февруари 2020 г. на Европейската комисия беше възстановена от 237 529,39 евро. С писмо от 16.06.2020 г. Европейската комисия уведоми Република България за приключване на Заявление 2015BG16SPO001.

- По четвърто заявление - 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г., са сключени два договора – с община Бургас и с община Камено на обща стойност 4 309 140,33 лв. Всички дейности са приключили като на 05.11.2020 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 988 246,85 лв. - изцяло финансиране по ФСЕС.

- С влязлото в сила на 01.04.2020 г. изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета чрез Регламент (ЕС) 2020/461 на Европейския парламент и на Съвета се предостави възможност от страна на Европейската комисия за мобилизиране на ФСЕС за предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве. Извършеният анализ въз основа на събраната информация за допустимите разходи за спешно реагиране показа, че не се покриват изискванията на ЕК за мобилизиране на ФСЕС във връзка с тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

1.4.4. Анализ на програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г.

I. Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

Обявени са общо три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени  172 договора за субсидия на обща стойност 275 025 271 евро. Към настоящия момент в изпълнение са 63 проекта на обща стойност от 187 430 047  евро, като  106  проекта на обща стойност от  85 614 872  евро приключиха успешно своето изпълнение.

Финансов напредък:

Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на   12 977 972 лв.

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

По първата покана за набиране на проектни предложения се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект е за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро.

По втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 63 проекта, от които 6 финализираха успешно своето изпълнение през 2019 г., а още 45 през 2020 г.

По четвъртата покана за набиране на проектни предложения се финансира стратегически проект с  общ бюджет 5 500 000 евро.

В пета покана в рамките на приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  директни бенефициенти са МСП. От подадените 55 проектни предложения, 36 са предложени за финансиране.  Общият бюджет на проектите предложени за финансиране възлиза на 18 907 430,95  евро. В процес е подписването на договорите за финансиране след оптимизация на проектните бюджети със съответните водещи партньори .

Приключи и набирането на проектни предложения по шеста покана за набиране на проектни предложения в рамките на приоритетна ос 1 - „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ с общ бюджет 7 млн. евро. От подадените 34 проектни предложения, 25 са предложени за финансиране, а 6 са включени в резервен списък. Общата стойност на одобрените проекти възлиза на 14 468 758,40 евро, а на тези в резервния списък 3 938 774,50 евро.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  1 380 384 лв.

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата

34 102 256 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

От подписаните общо 41 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, от които 3 са прекратени. Останалите 38 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

По втора покана за проектни предложения (ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първа покана) в резултат на проведените пред-договорни процедури и след одобрението на изменението на програмата с Решение за изпълнение C(2015) 5444 от 07.08.2020 г. на Европейската комисия, към 31.12.2020 са сключени 55 договора за субсидия на обща стойност 13 634 823 евро. Към 31.12.2020 г., по втора покана 19 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Финансов напредък

През отчетния период по програмата са сертифицирани разходи и са извършени плащания в размер на 4 062 579 евро (7 945 714 лв.);

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата

29 642 896 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни 42 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В резултат на проведените пред-договорни процедури, включително с проекти от списъка с резерви с цел максимално оползотворяване на средствата, по втората покана за подаване на предложения, както и след одобрението от страна на Европейската комисия на изменение на програмата, свързано с прехвърляне на 1 203 833 евро от Приоритетна ос 1 „Околна среда“ към Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, към 31.12.2020 г. са сключени 59 договора за субсидия на обща стойност 15 887 032  евро.

На 13 май 2020 г. беше обявена покана за стратегическо проектно предложение с общ финансов ресурс в размер на 2 855 247 евро. Предефинирани бенефициенти в предложението в сферата на околната среда са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски университет – Одрин. След  оценка на проектното предложение и извършени пред-договорни процедури беше сключен договор на обща стойност 2 855 246 евро. След подадено искане от страна на проектните партньори и одобрение от СКН, към проекта бяха добавени нови дейности, а стойността му беше увеличена на 3 342 273 евро.

Към 31.12.2020 г., общо 50 проекта по първа и втора покана за проектни предложения са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Финансов напредък :

През отчетния период по програмата са сертифицирани разходи и са извършени плащания в размер на 3 532 083 евро (6 908 154 лв.).

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП между България  и Северна Македония

Общ бюджет на програмата

19 461 690 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички 48 договора приключиха успешно своето изпълнение.

В рамките на втората покана са получени общо 162 проектни предложения. Съвместният комитет за наблюдение по програмата одобри за финансиране 17 проекта на обща стойност 5 500 824 евро.

След проведени  пред-договорни процедури с одобрените за финансиране проекти в периода март – април 2019,  Съвместния комитет за наблюдение с решение от 29.05.2019 г. одобри 17 проекта за сключване на договори за субсидия на обща стойност 5 110 607 евро.

Към 31.12.2020 г. са подписани всички 17 договора за субсидия на обща стойност 5 110 607  евро, като 7 проекта са завършили успешно своето изпълнение.

С решение на СКН (с писмена процедура № 36/ 2.06.2020 г.) е одобрен доклада от проведени пред-договорните процедури с  8 проекта от списъка с резерви.

След одобрение на изменението на програмата с решение С(2020)7882/09.11.2020 г. на ЕК бяха сключени 6 договора за субсидия (4 по ПО 1„Околна среда” и 2 по ПО 2 „Туризъм”) на обща стойност 2 202 809,54 Евро. През първата половина на 2021 г. се очаква да бъдат сключени още 2 договора за субсидия по ПО1 „Околна среда”, с които ще бъдат постигнати напълно всички индикатори за продукт по програмата.

Към 31.12.2020 г., общо 55 проекта са приключили своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Финансов напредък

През отчетния период по програмата са сертифицирани разходи и са извършени плащания в размер на 1 094 718 евро (2 141 082 лв.).

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Програмата има четири приоритета: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“, „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“, „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“, „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

По първата  покана за набиране на проектни предложения са одобрени 23 проекта за финансиране с общ бюджет 3,8 млн. евро, с участието на 20 български партньора. До 30.06.2020 г. са сключени 19 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  593 806,69 лв.  Проектите са с продължителност между 24 и 30 месеца, повечето приключват изпълнението на дейностите през 2020/2021 г., а един проект – през 2022 г.

По Втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени 31 проекта. В 17 от одобрените проекти участват 20 партньора от България с общ бюджет 4 090 139,94 евро. До момента са сключени 16 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 541 685.79 лв.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на   346 333 лв.

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата: 39 727  652 евро

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

В първата покана за проектни предложения са одобрени 43 проекта с бюджет на обща стойност около 32,540 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро, като един от партньорите - Русенски университет "Ангел Кънчев" е наблюдател (без бюджет). Към момента са сключени 57 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 434 955 лева. Изпълнението на дейностите по повечето проекти приключи през 2019 или 2020 г., а по пет проекта ще приключи през 2021 г.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  91 861 лв.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет 8 260 240 евро, включително приоритетните координатори по Дунавската стратегия в първата покана за координаторите (EUSDR PAC 1st Call).  Сключени са 62 договора за национално съфинансиране на стойност 2 382 833,66 лв. Проектите са приключили през 2019 г.

По Втора покана Комитетът за наблюдение (КН) одобри 22 проектни предложения, от които 14 предложения с участие на 17 български партньори с общ бюджет на българските партньори 2,1 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 613 919.90 лв. Проектите са с продължителност от 30 / 36 месеца, като изпълнението им приключва до края на 2021 г.

По поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програмата са одобрени за финансиране 19 предложения, с участието на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори. Подписани са 9 договора за национално съфинансиране на обща стойност 40 165.88 лв., които са приключили изпълнението си през 2019 г.

По втората покана за приоритетните координатори по Дунавската стратегия (EUSDR PAC 2nd Call) през 2020 г. е подписан договор между МРРБ и Министерството на вътрешните работи за предоставяне на национално съфинансиране в размер на 47 819.31 лв., като проектът приключва изпълнение до 31.12.2022 г.

По Третата покана са одобрени 35 проектни предложения, от които 28 проекта с участието на 53 български организации-партньори. Сключени са 24 договора за национално съфинансиране на обща стойност 966 483.37 лв. Изпълнението на проектите се очаква да приключи до 31.12. 2022 г.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 455 654 лв.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв. Повечето проекти приключват своето изпълнение през 2021 г.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. Сключени са 9 договора  за национално съфинансиране на стойност   399 990,63 лв.

По Четвърта покана за предложения са одобрени 74 проектни предложения, с общ бюджет от ЕФРР около 94,4 млн. евро. В 12 проекта участват 14 български партньори с общ бюджет 3 940 125 лв. Подписани са 11 договора за национално съфинансиране на обща стойност 726 223.66 лв. Изпълнението на проектите приключва през 2023 г.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  347 469 лв.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата

Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г..

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020.

По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20  приложни изследвания, от които   14 са финализирани през 2019 г. съгласно одобрения график.  По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ са възложени 24  целеви анализи, от които 14 са финализирани през 2019 г. По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта, от които 7 са приключени през 2019 г. Изпълнението на останалите целеви анализи и проекти продължава по график.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2020 г.

Програмата е одобрена с Решение С(2014) 9857 от 12 декември 2014 г.

Общият бюджет на програмата е в размер на 96 324 550 евро, от които средствата от ЕФРР са в размер на 74 301 909 евро. Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български градове - партньори с общ бюджет 394 529 лв., от които национално съфинансиране 59 179 лв. С всичките 4 български партньори са сключени договори за национално съфинансиране. Проектите са приключили.

По втора и последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 23 мрежи за планиране на действия. В 5 проекта участват 6 български партньори с общ бюджет за първа фаза на проектите 98 807,02 лв. Сключени са два договора за национално съфинансиране на стойност 22 523.09 лв. за първа фаза на проекта. Проектите приключват през 2022 г.

По покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община с общ бюджет 241 142 лева. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв. Изпълнението на проектите приключи през 2019 г.

По покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта. От България участват 3 български партньори са с общ бюджет 359 645,07 лв. Сключени са 4 договора за национално съфинансиране на стойност 53 949.22 лв. Проектите приключиха изпълнението си през 2020 г.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 30  194 лв.

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

II. Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2021 – 2027 г.

През 2020 г. програмирането на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 навлезе в същинския си етап. Очаква се новите програми да бъдат одобрени през 2021 г. Първите покани за набиране на проектни предложения ще се обявят в края на 2021 или в рамките на 2022 г., като във втората половина на 2022 ще се сключат първите договори с бенефициенти.

През втората половина на 2020 г. бяха одобрени териториалните анализи за бъдещите програми, SWOT анализите, логиката на интервенциите и беше даден мандат на Управляващият орган и съответният Национален орган да подготвят и предложат проект на програмен документ.  Предвижда се промяна на стратегическия модел на програмите, чрез обвързване на инвестициите с нуждите и приоритетите на регионално ниво и засилване на ефекта от програмите върху икономическото развитие на трансграничните райони, предефиниране на стратегически проект, разширяване на кръга от потенциални бенефициенти, чрез включване на инструмента Фонд за малки проекти, с фокус предимно върху малките и средни предприятия, както и по-засилено прилагане на опростените разходи. И по трите програми като водещ приоритет от социално-икономическите анализи се извежда ПО5 „Европа по-близо до гражданите“. Всяка от програмите предвижда мерки за директна подкрепа на малки и средни предприятия. Не на последно място програмите ще подкрепят важни за съответните региони стратегически проекти:

- По програмата между България и Сърбия - подготовка на населението на двете страни в пограничния регион за навременна, адекватна и правилна реакция при бедствия - пожари, земетресения, свлачища, срутища, химически, биологически, радиационни и ядрени аварии.

- По програмата България-Република Северна Македония - изграждане на ГКПП "Клепало" между Струмяни (Република България) и Берово (Република Северна Македония) и свързаната с това инфраструктура.

- По програмата България-Турция - укрепване на капацитета и оперативно-издирвателни дейности на полицейските управления в граничния район свързани с нелегални мигранти.

1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел

Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.

За отчетния период програмата осигури:

- допълване на изготвения проект на Национална жилищна стратегия (НЖС) въз основа на анализа и проучванията за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи.

- след обсъждане на постъпилите предложения за изменения и допълнения на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в сформираните за целта работни групи се подготви  работен текст на закона, който обхваща някой от спорните моменти  в обществените отношения. Към настоящия момент се разработват текстовете обхващащи регистъра на професионалните домоуправители и регистъра на етажната собственост. След финализиране на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС по него ще се проведат консултации относно приложимостта на предлаганите промени.

2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През периода, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Националния  план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

Проведени са поредица от работни срещи с екип на Световната банка във връзка със стартирането на съвместен проект „Оценка на жилищните и битови условия на живот на най-маргинализираните и уязвими общности (с фокус върху ромите) в Северозападна България“. На срещите са обсъдени работното задание, целите на проекта както и методите на извършване на проучването. Резултатите от този проект ще бъдат използвани за изготвянето на програма „Подобряване на жилищните условия на най-уязвимите групи от населението”, която е част от разработвания към момента проект на Национална жилищна стратегия. Екип на МРРБ и на Световната банка ще извърши основна оценка на жилищните и битовите условия на маргинализираните общности в  три области (шест 6 населени места в пет общини) в северозападната част на страната.

Съвместно с Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси продължава подготовката за разработване на онлайн анкетна карта и аналитичен ГИС модул, и подготовка на пилотен проект за аерофото заснемане (орторектифицирани изображения с изключително висока пространствена разделителна способност заснети с дрон) на проблемни зони с преобладаващо ромско население. Списък на продуктите/услугите (дейности):

Продукт: Актуализиран проект на Национална жилищна стратегия, включва следните дейности:

Услуги (дейности):

- Изграждане на нов работещ модел на българската жилищна система, който да осигури подходящата институционална и законодателна рамка, за да гарантира равнопоставеност и да улесни достъпа до жилище;

- Разработване на механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд;

- Идентифициране на програмите за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

2.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

| Показатели | Мярка | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост | брой | 1 | 0 |

2.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

2.5. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 672 000 | 510 321 | 510 200 |
|  | Персонал | 495 000 | 455 000 | 454 879 |
|  | Издръжка | 177 000 | 55 321 | 55 321 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 672 000 | 510 321 | 510 200 |
|  | Персонал | 495 000 | 455 000 | 454 879 |
|  | Издръжка | 177 000 | 55 321 | 55 321 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 4 153 | 90 433 |
|  | Други международни програми - Хоризонт 2020 |  | 4 153 | 4 153 |
|  | Трансфери за благоустройствени дейности |  |  | 86 280 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 4 153 | 90 433 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 672 000 | 510 321 | 510 200 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 672 000 | 514 474 | 600 633 |
|  | Численост на щатния персонал | 22 | 22 | 14 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

2.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е един от приоритети заложени в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Р България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г. са определени в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Договори за строителство към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

- Въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

- Увеличение на приходите от винетни и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Р България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси;

3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България към показател:  „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа включени и/или изменени в списъка на общинските пътища“

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи общински пътища, както и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата.

През отчетния период са разгледани предложения от общините Доспат и Сърница, Велинград, Иваново, Каолиново и Никола Козлево, Смядово и Правец за включване на пътни трасета в списъка на общинските пътища и за промени в списъка на общинските пътища. С Решения на Министерския съвет № 641/10.09.2020 г., № 696/01.10.2020 г. и № 887/04.12.2020 г. е изменен и допълнен списъка на общинските пътища за територията на общините Велинград и Якоруда, Доспат и Сърница, Смядово.

С Решения № 207/26.03.2020 г., № 299/04.05.2020 г., № 706/02.10.2020 г. и                              № 887/04.12.2020 г. на Министерския съвет е променена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно, на пътни трасета на територията на общините Рила, Монтана, Берковица, Велинград и Якоруда,  като при някои от тях е извършена и промяна на списъка на републиканските пътища.

Във връзка с утвърдения нов списък на републиканските пътища, съгласно Решение                    № 959/31.12.2018 г. на Министерския съвет, както и приети промени в наименованията на определени населени места и граници на общини с Решение № 20/17.01.2020 г. на Министерския съвет е изменен списъка на общинските пътища.

Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти към показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект“;

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява политиката в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. През периода успешно е завършен обект: „Рехабилитация на общински път MON1110  /ІІІ-815, Боровци - Видлица/ - Гаврил Геново /III-1024/, от км 0+000 до км 2+200, община Георги Дамяново“, финансиран чрез Споразумение за трансфер. По одобрена Методика за приоритизиране на благоустройствени проекти предложени от общинските администрации в Р България, с оглед прилагане и осъществяване на държавната политика за осигуряване на безопасна, комфортна и подобрена местна пътна мрежа, и транспортна достъпност на населени места в регионите на страната, са анализирани и приоритизирани постъпилите предложения на общинските администрации. В резултат, финансово е подпомогнат чрез споразумение за трансфер обект на територията на община Нова Загора: „Основен ремонт на общински път SLV1078 /ІІІ-555/ Кермен - Младово - Граница общ. (Сливен - Нова Загора) - Съдиево /ІІ-66/“, чието изпълнение ще бъде през 2021г.

Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за общинските пътища и състоянието им

През 2020 г. продължи кореспонденцията с общините за предоставяне на актуална информация, чрез областните управители, включително и с тези, които не са предоставили данни на предходен етап, като Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е официално информирано, с цел запазване на провеждания диалог. С писмо през м.06.2020 г. МРББ е информирало НСОРБ за областите и общините, които все още не са подали нужната актуална информация. Информацията за състоянието на всички утвърдени общински пътища в страната е обобщена и анализирана към края на месец август 2020 г. Към този период липсват подадени данни от общинските администрации за 54 бр. в области: Благоевград – 16 бр., Бургас – 5 бр., Кюстендил – 11 бр., София област – 7 бр., Враца – 6 бр., Силистра – 3 бр., Стара Загора – 2 бр., Хасково - 1 бр., Монтана – 1 бр., Пазарджик - 1 бр. и Пловдив – 1 бр. С официални писма до Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Сдружението, съответно № 90-03-820/08.10.2020 г. и № 90-03-824/02.12.2020 г., са предоставени изготвената обобщена база данни за състоянието на общинските пътища на територията на страната и анализа. Базата данни ще подпомогне процеса на вземане на решения, както за общините в процеса на тяхната инвестиционна политика, така и за МРРБ, базирайки се на законоустановените му компетенции, за оказване на финансова подкрепа на общините за дейности, насочени към развитие и рехабилитация на общинските пътища.

- Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

- Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Управление на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата и осъществяване на всички дейности по техническата и софтуерна поддръжка на компонентите й, управление на процесите и контролиране на правилното отчитане на дължимите пътни такси и събирането им.

Осигурена е техническата поддръжка на системата и нейното управление чрез 24- часово дежурство на ИТ експерти. За осигуряване надеждната и непрекъсваема 24-часова поддръжка на Електронната система за събиране на пътни такси в условията на COVID-19 се изгради защитена комуникационна среда – VPN, осигуряваща отдалечен достъп на служителите на НТУ.

Поддържа се системата за мониторинг, управление и анализ на информационни събития и инциденти, като част от информационната сигурност.

В изпълнение на изискванията на чл. 167а, ал. 4 от Закона за движението по  пътищата, през 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ създаде и вече поддържа информационната система „Система за вторична интеграция и правоприлагане“. В нея се издават и съхраняват докладите, които Електронната система за събиране на пътни такси създава за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3в, към което автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи. За всяко нарушение в системата се генерира уникален идентификационен номер.

- Осъществяване на дейностите по отчитане на получените данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на ползвателите, които нямат сключен договор с доставчиците на услуга електронно събиране на такси за изминато разстояние и тези по формиране на унифицирани ТОЛ декларации за тези потребители, като обработва данните за целите на ТОЛ таксуването.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г) е отменена разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 23, с което отпадна задължението на Агенцията да организира разпространението и поддръжката на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс. Тези дейности са изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси.

- Контролиране и отчитане получаването на унифицирани ТОЛ декларации от доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние по отношение на потребители, които имат сключен договор с тези лица и обработване на данните за целите на ТОЛ таксуването.

През отчетния период, чрез електронната система за събиране на пътни такси са обработени повече от 250 млн. тол декларации, с които са отчетени платените тол сегменти, по които са преминали съответни превозни средства над 3,5 т. Заплатените тол такси са в общ размер 65 736 586 лв.

- Осъществяване на събирането на такси за ползване на платената пътна мрежа по време – винетни такси и такси за изминато разстояние – ТОЛ такси, по републиканските пътища в обхвата, определен по чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата, както и на такси за преминаване по отделни републикански пътища и съоръжения.

През 2020 г., чрез електронната система за таксуване на база време са реализирани 5 304 713 бр. винетки на стойност 267 019 336 лв. В срок и при добро взаимодействие с институциите, поименно изброени в  чл. 10, ал. 9 от ЗП ( МВР, МЗ, ДАНС, МО и др,) и Агенцията за социално подпомагане се реализират дейностите по осигуряване на безплатни електронни винетки. В белия списък на Електронната система за събиране на пътни такси са въведени  234 220  годишни електронни винетки, заявени чрез АСП за правоимащи лица по чл. 10 в от Закона за пътищата.

По силата на „Северноатлантическия договор“, ратифициран със закон, приет от НС (ДВ 22/18.03.2004 г.) регулярно се включват в белия списък ППС на НАТО, заявени за целите на провеждане на международни военни учения на наша територия.

Чрез въведената в търговска експлоатация от 1 март 2020  г.  Електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси), са закупени 2 591 522  бр. маршрутни карти  на стойност 46  004 703  лв., и са обработени  тол декларации на стойност 65 736 586 лв.  Приходите от такси от тежкотоварния трафик, в общ размер от 111 741 289 лв., са постигнати в условията на извънредно положение заради COVID-19 и намален трафик.

Реализираните приходи през 2020 г. от пътни такси (винетни и тол) са в общ размер на 378 760 625лв.

- Поддържане на системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания, за целите на ТОЛ таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията.

За целите на обслужване на ползвателите на платената пътна мрежа са осигурени следните канали за продажба  на електронни пътни такси:

винетни такси и маршрутни карти:

#  на касите на областните пътни управления и ГКПП – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;

#  на терминал за самотаксуване (ТСО)– чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;

#  по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение;

# чрез пунктове за продажба, оперирани от Доставчици на услуги, с които  Агенцията е сключила договори за предоставяне на услуги по опериране на пунктове за продажба – сключени са 2 Договора с Национални доставчици на услуги с осигурени повече от 7000 пунктове на продажба „на гише“

тол такси:

# чрез НДУ или доставчик на ЕУЕСТ, с които както потребителят, така и АПИ имат сключени договори;

# чрез Доставчик на декларирани данни, вписан в публично оповестен списък на АПИ  и сключил договор с НДУ.

В отчетния период, за продажба на тол продукти на ключовите ГКПП, са закупени и монтирани допълнителни три контейнера. Изпълнени са и дейностите по оборудване на нови 34 гишета за продажба на маршрутни карти, главно по граничните контролно-пропускателни пунктове.

Осигурен е и мобилен пункт за продажба с две работни места, който се пренасочва при необходимост (интензивен трафик) на местата с натоварване.

Във връзка с оказване на съдействие на водачите относно правилното закупуване на маршрутни карти и електронни винетки чрез ТСО, намиращи се на територията на ГКПП е осигурявено  присъствие на инспектори/специалисти -мобилни екипи

Осигурена е поддръжката и Осигуряването на ТСО с необходимите консумативи.

През 2020 г. закупените винетки и маршрутни карти през ТСО са 1148457 за 23 318 507 лв.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.) е отменена разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 23, с което отпадна задължението на Агенцията да организира разпространението и поддръжката на бордови устройства.

- Регистриране на ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или доставчик на декларирани данни, за целите на ТОЛ таксуването, контролиране на наличността по баланс за авансово платени ТОЛ такси и извършване на дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.) е отменена разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 23, с което отпадна задължението на Агенцията да организира разпространението и поддръжката на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс. Тези дейности са изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси.

- Изготвяне и поддържане отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние.

Областта на ЕУЕСТ включва републиканските пътища в Република България, включени в приетият с Решение № 101 от 20.02.2020 г. на МС списък на републиканските пътищата, за които се дължи такса за изминато разстояние - тол такса.

В списъка тол сегментите (над 5800 бр.) са с обща дължина 6 050 км. и включват:

•	803 км. автомагистрали;

•	2 312 км. пътища първи клас;

•	2 935 км. пътища втори клас.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа,  в обхвата на тол таксуване са включени само автомагистралите и пътищата първи клас - 3 115  км. За 2 935 км пътища втори клас не се дължи тол такса.

В отчетния период е изготвено и е прието Заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние. Документът е публикуван на интернет страницата на АПИ – на български и английски език. За приемането му е уведомена Европейската комисия.

- Осъществяване на надзор и контрол върху дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, доставчиците на ЕУЕСТ и върху дейността на доставчиците на декларирани данни, с които агенцията има сключени договори и подпомага агенцията при осъществяване на дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

Надзорът и контролът върху дейността на НДУ, с които Агенцията е сключила договори се осъществява чрез изпълнението на дейностите по сключените договори. От влизането в сила на сключените договори, отчитането на дължимите суми от събрани тол такси се осъществява на два отчетни периода, регулярно.

Съгласно внесените изменения със Закона за пътищата (чл. 10к,  ал. 2). Агенцията не сключва договори с ДДД.

- Организиране на дейността по създаване, водене и поддържане на Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и Регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и Регистър на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ.

Създадени са и се поддържат регламентираните със Закона за пътищата публични регистри: Регистър на Националните доставчици на услуги; Национален регистър на Доставчиците на ЕУЕСТ, Публичен списък на Доставчиците на декларирани данни, отговарящи на нормативните изисквания.

Отворени са процедурите по регистрация на Доставчици на ЕУЕСТ и Национални доставчици на услуги. През 2020 г. е регистрирано едно дружеството като Национален доставчик на услуги – „Тол България“ ЕООД. Към 31 декември 2020 г., в регистъра на националните доставчици на услуги са регистрирани 5 дружества. Сключени са договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на тол такси с две от тях. И двете дружества, в рамките на отчетния период,  са доказали оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси. Договорите се изпълняват.

Отворени са процедурите по вписване на доставчици на декларирани данни (ДДД) в публичния списък на АПИ. През отчетния период са вписани 18 дружества, с което общият брой на вписаните ДДД в публичния списък на АПИ  става 23..

Агенция „Пътна инфраструктура" като лице, събиращо пътни такси, във връзка с   осъществяването на своите функции, предоставени съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредбата, определя като своя област на ЕУЕСТ републиканските пътища в Република България, включени в Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, определени с решение на Министерски съвет. Изготвена и публикувана на интернет страницата на АПИ е карта на платената пътна мрежа.

- Ежегодно предоставяне на информация във връзка с регистъра на областите на ЕУЕСТ и регистрите на доставчиците на услугата за електронно събиране на такси за изминато разстояние на Европейската комисия и на лицата, отговорни за поддържането на такъв регистър във всяка една държава-членка на ЕС.

Към 31 декември 2020 г. няма регистриран доставчик на ЕУЕСТ, с който Агенцията да е сключила договор за предоставяне на услуги за електронно събиране на тол такси в областта на ЕУЕСТ.

- Даване на становища по заявления за регистрация на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние в Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

През 2020 г. е  проведена процедура по регистрация на национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси. Със Заповед на Председателя на УС на АПИ е регистрирано в Регистъра на НДУ „Тол България“ ЕООД.

- Проверяване дали дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчици на ЕУЕСТ съответства на нормативните изисквания, приложими към събирането на пътни такси, като най-малко веднъж годишно потвърждава съответствието на дейността им с правните разпоредби, регулиращи дейността им.

Дейността на Доставчиците  на услуга за електронно събиране на тол такси е стартирала през 2020 г, считано от 1 март 2020 г. Агенция Пътна инфраструктура“ е сключила договори за предоставяне на услуга по събиране на тол такси с две дружества- регистрирани Национални доставчици на услуга. Сключените договори са влезли в сила, считано от 28.02.2020 г. след успешно премината процедура по доказване на оперативна съвместимост между Електронната система за събиране на пътни такси и системите на доставчиците и издаден сертификат.

Към датата на сключване на Договорите между Агенцията и Националните доставчици на услуги („Интелигентни трафик системи“ АД и „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД) -  м. декември 2019 г., и датата на влизане в сила на сключените договори – 28.02.2020 г. двете дружества са в съответствие с нормативните изисквания и общите условия към сключените договори.

- Подготвяне на предложения за издаване на заповед на председателя на управителния съвет на агенцията за заличаване на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние от съответния Национален регистър при наличие на предвидените в действащата нормативна уредба основания.

В отчетния период не са установени  основания  за издаване на  заповед за заличаване на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние от съответния Национален регистър.

- Извършване на проверки на дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчици на ЕУЕСТ, като преглежда поддържаните от същите системи и бази данни, свързани с предоставяне на услугите по електронно събиране на такси за изминато разстояние, включително като изисква копие от съхранени данни, документи, списъци.

В отчетния период няма извършена проверка.

- Изготвяне на общи условия, приложими към договорите, сключвани с доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни.

В рамките на отчетния период са изготвени, приети и  публикувани на интернет страницата на АПИ:

- Заявление за област на ЕУЕСТ;

- Общи  условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Доставчиците на ЕУЕСТ;.

- Общи условия към договорите, сключвани между Агенция „Пътна инфраструктура“ и търговци за опериране на пунктове за продажба съгласно чл. 10, ал. 14, т.2 от Закона за пътищата;

- Изменение на Общи  условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси, приети с Решение № 23932/19 на УС на АПИ, ведно с относимите към изменението Приложения;

- Образци на заявления за регистрация на НДУ и Доставчик на ЕУЕСТ.

Агенцията не сключва договори с ДДД. Дейността по вписване в публичния списък на АПИ на ДДД, които отговарят на нормативните изисквания е регулирана с Наредбата по чл.10, ал. 7 от ЗП и утвърдената Процедура, публикувана на интернет страницата на Националното тол управление.

- Изготвяне на отчети и прогнози за събраните пътни такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата.

Регулярно се изготвят справки/ отчети за резултатите от дейността на Електронната система за събиране на пътни такси. През 2020 г  са изготвени годишен (за 2019 г.), шестмесечен,  месечни и тримесечни отчети. Периодично се изготвят отчети и справки за министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и за ръководството на АПИ. Прогнози за събраните пътни такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата са изготвени и включени в бюджетна прогноза 21-23 в програмен формат.

- Изготвяне на анализи и участие със свои представители в комисии за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове по компетентност, дава становища за съгласуване на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с електронно събиране на пътни такси.

Представители на НТУ са включени  в работна група във връзка с проект на нов Закон за движението по пътищата.

Националното тол управление активно участва в изготвянето на становища/указания по проект на изменение на Директива Евровинетка, за целите на заседанията на съответните работни групи и комитети към Европейската комисия.

В периода са изготвени:

- отчет от участието на българската страна в процеса на вземане на решения в ЕС по време на Хърватското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2020г.) по досието на Директивата за Eвровинетка;

- експертни становища по предоставените документи, относими към: подготовката на Годишна програма за 2021 г. за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз; Шестмесечна програма с приоритетните за Република България - теми и досиета по време на Португалското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2021 г.) и Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Германското председателство на Съвета на ЕС (1 юли – 31 декември 2020 г.);

- указания по компромисни текстове, предложени от Германско председателство във връзка с проекта на Директива за изменение на Директивата относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (Директива 1999/62/ЕО). Експерти от НТУ са участвали в 3 онлайн заседания на Работната група „Сухопътен транспорт“, проведени на 10 ноември, 17 ноември и 23 ноември 2020 г.

- Администрира приходите, които са постъпили от пътните такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата.

Изпълняват се дейностите по администриране на приходите, постъпили от пътни такси. Успешно се изпълняват дейностите по предоставяне на услуга за плащане на електронни пътни такси (винетни и тол), съгласно сключените договори с Националните доставчици на услуги (Интелигентни трафик системи“ АД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД), както и с Доставчици на карти за гориво - „Шел България“ ЕАД и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/.

Чрез сключените договори с  „Шел България“ ЕАД и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/ е осигурена възможност за притежателите на карти за гориво SHELL и UTA да заплащат винетни такси и маршрутни карти във всички пунктове за продажба и терминали за самотаксуване на АПИ. През 2020 г. с карти за гориво SHELL и UTA са извършени 69 422 трансакции за заплащане на винетни такси и маршрутни карти за 1 715 634 лв.

През каналите за продажба на АПИ ( сайт и мобилно приложение; терминали за са самотаксуване и пунктовете за продажба) са продадени 3 054 070 винетки и маршрутни карти и са реализирани приходи от 86 665 243 лв.

- Подготвяне на предложения за промяна в законодателството за въвеждане на европейски изисквания, които са свързани с таксовата политика.

В отчетния период  са изготвени: проект за изменение на ТАРИФА за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа ( ПМС № 370 от 20.12.2019 г., обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.), и проект на Списък на републиканските пътищата, за които ще се плаща такса за изминато разстояние - тол такса. Проектите са приети, съответно с ПМС № 370 от 24.02.2020 г. и Решение на МС  № 101 от 20.02.2020 г.

- Осъществяване на контакти с външни организации за изпълнение на целите на пътното таксуване за изминато разстояние – ТОЛ такси.

Съвместно с компетентните институции е изготвена и приета  „Инструкция за обмен на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на вътрешните работи и Агенция „Митници“.

В рамките на отчетния период приключи процеса по разработване на интерфейси и осъществяване на интеграцията на системите на НТУ и МВР и Агенция Митници.

- Изготвяне на методически указания и инструкции за правилното събиране на такси за изминато разстояние – ТОЛ такси.

От Националното тол управление се осъществява методическото ръководство на регионалните сектори за контрол и правоприлагане. В рамките на отчетния период са изготвени указания и са проведени обучения, насочени към прилагане на законодателството по събиране на пътни такси.

- Организиране на дейностите по осъществяване на комуникацията с ползвателите по отношение на платените пътища, размера на пътните такси и начините за заплащането им.

Качественото комуникационно обслужване с цел постигане на максимална удовлетвореност на ползвателите на платената пътна мрежа е приоритет в дейността на НТУ. Дейността по обслужване на клиенти е ресурсно обезпечена и е в три направления; контактен (кол) център;  управление на плащанията и обслужване на потребители.

Чрез обявения единен телефонен номер 070010876, граждани и потребители получават актуална информация, свързана със системата за събиране на пътни такси за ползване на републиканската пътна мрежа, като паралелно се обслужват и постъпващите потребителски запитвания на електронен адрес info@bgtoll.bg. За отчетния период са приети и обслужени 221 951 входящи обаждания. В същия период са обработени повече от 33 000  входящи запитвания на електронен адрес info@bgtoll.bg

Чрез кол центъра постъпват и електронно подадени от гражданите заявления за предоставяне на административни услуги по чл.10, чл. 10а и чл. 10в от ЗП и Наредбата.

В рамките на отчетния период, са обработени 21 329  заявления за промяна в регистрационния номер на пътни превозни средства по реда и условията на чл. 5, ал. 4 от Наредбата и уведомления за упражняване на на отказ от право на лица с 50 и над 50 процента намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. На повече от 200 ползватели на платената пътна мрежа са възстановени 50 % от извършени плащания за тол такси на пътни превозни средства над 3.5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво.

Управление на плащанията е друг аспект от обслужването на клиентите. През 2020 г. са обработени 2 849 трансацции. Наблюдават се и плащанията по банков път.

Чрез създадената интернет страница на НТУ се осигурява прозрачност и публичност на дейността на специализираното звено. Регулярно се публикува полезна информация за потребителите, информация за предстоящи събития, актуални новини и др., поддържа се панел „Въпроси и отговори“, на който се публикуват отговори на въпроси, свързани с дейността на НТУ, поддържат се регистри за доставчици на услуги. Чрез сайта www.bgtoll.bg е предоставена възможността за електронно закупуване на електронна винетка и маршрутна карта, както и проверка за валидността им;

- Организиране и контролиране на дейностите, свързани с установяване на ползване на платената пътна мрежа в нарушение на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.

Контролната дейност е ключова за постигане на ефективност на дейността на Националното тол управление.

Генерираните тол декларации, заплатените маршрутни карти и електронни винетки се следят денонощно от 295 стационарни контролни точки, както и от 105 мобилни екипа на тол инспекторите. Резултатите от осъществения контрол показват:

-	Извършени 615 183 бр. проверки на пътни превозни средства, от които 219 876 са на ППС с чуждестранна регистрация;

-	Установени 364 627 нарушения, вкл. чрез автоматичното правоприлагане посредством монтираните рамки;

-	Съставени 3 350 акта и са издадени 1 904 наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 730 903 лв. на нарушители, които на са се възползвали от правото си да заплатят компенсаторна такса;

-	Издадени 2 908 електронни фиша за установени нарушения чрез стационарните контролни точки за 1 089 900 лв.;

-	Събрани 12 095 603 лв. от заплатени компенсаторни такси и глоби на нарушители, от които 11 800 650  лв. от заплатени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН и 229 788 лв. след съставяне на АУАН/фиш- в регламентирания 14 дневен срок;

-	Издадени 1 528 резолюции за прекратяване на образувано административно наказателно производство и 22 решения за анулиране на издаден  електронен фиша;

През 2020 г. НТУ отчита оптимизирана контролна дейност и ефективност от правоприлагането.

Реализираните приходи от заплатени компенсаторни такси и глоби през отчетния период са с 4,5 млн. повече от събраните през 2019 г. Отчитаме като успешен въведеният механизъм за санкциониране на нарушителите с възможността за доброволно заплащане на „компенсаторна такса“ и прекратяване на административно-наказателното производство.

Осъществяване на комуникация с останалите органи за контрол и надзор по Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа.

С цел оптимизиране на процесите по правоприлагане, са проведени работни срещи със „Скейл фокус“ (за издаването на електронни фишове), с Агенция „Митници“ (съвместно правоприлагане), с превозвачи и НДУ. Представители на НТУ активно са участвали в работна група във връзка с проект на нов Закон за движение по пътищата.

- Продукт/услуга: „Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура | Мерна единица |  | Целева стойност |  | Отчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища | бр. |  | 2 |  | 23 |  |
| 2. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект | бр. |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 |  | 179,95 |  | 179,95 |  |
| 4.Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км. |  | 1 268,877 |  | 804,909 |  |
| 5.Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | Броя |  | 97 |  | 58 |  |
| 6.Въведени в експлоатация пътни участъци |  | Км. |  | 116,94 |  | 161,639 |
| 7.Укрепване на свлачища |  | Броя |  | 9 |  | 1 |
| 8.Одити по пътна безопасност |  | Броя |  | 13 |  | 1 |
| 9.Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” |  | Броя |  | 2 |  | 3 |
| 10.Конструктивни качества на пътни настилки и съоръжения |  | Обследвани км |  | 500 |  | 1,3 |
| 11.Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения |  | Обследвани км Бр. съоръжения |  | 7000 |  | 364,5 |
|  |  |  |  | 95 |  | 51 |
| 12.Интензивност на автомобилно движение |  | Обследвани км |  | 1 175 |  | 1 898 |
| 13.Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали |  | Брой обследвани показатели |  | 3 500 |  | 2 187 |

Забележка:. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линеен обект се отчита на база осигурени годишно бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, които са одобрени за включване и/или за изменение в списъка на общинските пътища, и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

- Показателят „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските администрации и техническите и работни проекти на обектите.

3.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 101 871 200 | 201 276 554 | 185 526 600 |
|  | Персонал | 44 309 500 | 44 753 718 | 44 390 125 |
|  | Издръжка | 54 914 500 | 60 629 084 | 54 812 467 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 95 893 752 | 86 324 008 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 101 871 200 | 201 276 554 | 185 526 600 |
|  | Персонал | 44 309 500 | 44 753 718 | 44 390 125 |
|  | Издръжка | 54 914 500 | 60 629 084 | 54 812 467 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 95 893 752 | 86 324 008 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 237 818 200 | 1 562 129 675 | 1 562 753 352 |
|  | Издръжка и други текущи разходи | 137 019 200 | 785 282 014 | 817 484 574 |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 100 799 000 | 776 847 661 | 745 268 778 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 31 069 965 | 296 006 357 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 85 841 275 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 686 689 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 159 388 488 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 159 078 |
|  | Други международни програми - Интеррег |  | 31 069 965 | 41 884 857 |
|  | Трансфери за рехабилитация на общински пътища |  |  | 1 578 546 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  |  | 6 467 424 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 237 818 200 | 1 593 199 640 | 1 858 759 709 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 339 689 400 | 1 763 406 229 | 1 748 279 952 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 339 689 400 | 1 794 476 194 | 2 044 286 309 |
|  | Численост на щатния персонал | 2 417 | 2 417 | 2 209 |

Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 31.12.2020 г. на АПИ са в размер на 854 034 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 800 212 хил. лв. и съставляват над 94% от общо извършените разходи за издръжка.

За дейности по зимно поддържане през 2020 г. от АПИ са разходвани средства в размер на 73 676 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 5 638 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 69 015  хил. лв. и 3 674 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, извършвани са дейности, свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата РПМ. Изпълнени са дейности като: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.  Усвоените средства по райони са, както следва:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ -

59 219 хил. лв.;

- Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 111 652 хил. лв.;

- Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ - 94 321 хил. лв.;

- Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 67 950 хил. лв.;

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/ - 144 907 хил. лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ - 106 781 хил. лв.

- Автомагистрали:

АМ Хемус /София, Ловеч/ - 82 005 хил. лв.;

АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 3 328 хил. лв.;

АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 35 005 хил. лв.;

АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 7 730 хил. лв.;

АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 679 хил. лв.;

АМ Марица Хасково – 11 934 хил. лв.;

АМ Люлин и АМ Струма – 13 442 хил. лв.

За други дейности свързани с поддържането на РПМ /по други договори/ - 126 хил. лв.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 17 272 712 лв.

- Основен ремонт

За бюджет 2020 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно уточнения план към м.декември, са в размер на 61 778 147 лв. Разходваните средства са в размер на 57 794 081 лв.

- В програма Аварийни ремонти разплатените средства са в размер на 49 501 494 лв. Включени са преходни обекти от изминалите години, за които има сключени договори за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и/или строителство, осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, и ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се свлачищни и срутищни процеси, чийто етап на изпълнение е както следва:

- Възстановяване и укрепване на републикански път III-181 „о.п. София – Бистрица – Железница – Ярема” в участъка от км 11+391 до км 12+093.

С писмо с вх. № 53-00-10091/27.10.2020г. са внесени коригирани проектни части за обекта. Сключен е договор № РД-36-17 от 18.11.2020 год. за изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект с „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София на стойност 81 600,00 лв. с ДДС.

- Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755. На 30.01.2020г. е приет вариант едно на идейния проект на ЕТИС при АПИ. Техническият проект е приет на ЕТИС на 26.05.2020г.

Сключен е договор № РД-36-4 от 16.06.2020 год. за изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект с „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София на стойност 94 199,08 лв. с ДДС.

Изготвен е комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, включително технически контрол по част „Конструктивна“.

Издадено разрешение за строеж № РС-42/16.06.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На 23.06.2020 г. е съставен и подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Разпратени средства в размер на 3 158 лв. за изготвяне на КДОС по договор № РД-36-4 от 16.06.2020 год. с изпълнител „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София.

- Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“. На 10.01.2020г. е подписано разрешение за ползване на обекта с №СТ-05-11 на ДНСК. Обекта е приключил на 100 %. Разплатени средства в размер на 60 000,00 лв. с ДДС за осъществяване на строителен надзор на обекта.

- Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление. Разплатени е сумата на стойност 49 399 384 лв. на обекти от Аварийната програма на дирекция ППИ за изпълнение на ППР и СМР.

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийните ремонтно – възстановителни дейности за обект: Анкерна стена при км 210+200 от път I-1 „Ботевград – София”. Има сключен договор за изпълнение на услугата за посочената по-горе стойност. Аварийните ремонтно-възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус.На 21.01.2020г. е подписано разрешение за ползване на обекта с №СТ-05-40 на ДНСК. Разплатени средства в размер на 3 276,00 лв. през 2020г.

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на техническия проект за обект: „Ремонт на анкерна стена – страна София на път I-1 „Ботевград – София“ при км 210+200 етап I-1, участък 2 от км 210+237 до км 210+252“. На 21.01.2020г. е подписано разрешение за ползване на обекта с №СТ-05-40 на ДНСК. Разплатени средства в размер на 3 276,00 лв. през 2020г.

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности за обект: „Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 33+600 на АМ „Хемус“. На 09.06.2020г. е подписано разрешение за ползване на обекта с №СТ-05-395 на ДНСК. Разплатени средства в размер на: 29 160,00 лв. март 2020г. и 3 240,00 лв. през юни 2020г.

- За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 6 392 861 лв.

  - Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200; Поради неблагоприятни метеорологични условия на 06.12.2019 г. строителството на обекта е спряно с подписване на  Акт обр. 10. На 02.03.2020 г. строителството на обекта е възобновено с подписване на Акт обр. 11. Извършват се строително –монтажни работи в началото на участъка. Разплатени са 3 366 342 лв. за СМР.

  - Основен ремонт на тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ София – Кулата; С писмо с вх. № 53-00-4195/15.05.2020 г. е внесено предложение от Изпълнителя  за прекратяване на договора.

  - „Обход на гр. Камено - Път III-6008 „Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км 14+700 до км 16+000 и Път III-5392 „Камено-Братово“ от км 9+900 до км 10+926“ ; Има подписани са договори за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/. Строително монтажните работи са приключили. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-709/09.09.2020г., издадено от ДНСК. Предстои последно плащане на СН. От Община Камено ще бъдат поискани средства в размер на 43 647,44 лв. с ДДС, съгласно подписаното Споразумение за съвместно финансиране. Разплатени са средства за ППР, СМР и СН в размер на 2 055 800 лв.

Основен ремонт на Път III-4904 /O.п Разград-Кубрат/-ж.п. гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4,607 км; С Решение на МС 687/14.11.2019 г. е подписан договор  РД-39-1/11.12.2019 г. между АПИ и Министерство на икономиката , и са преведени на АПИ 1 800 000 лв. за изпълнение на обекта, във връзка с прилагане на  насърчителна мярка за изграждане на елементи на техническа инфраструктура по реда на чл. 22 б от ЗНИ. Открит е акредитив на стойност 1 800 000 лв. Министерство на икономика е уведомено с писмо с изх. № 04-07-01/27.01.2020 г., за влязло в сила решение за избран изпълнител за строителен надзор. Получен е заверен Технически проект от МРРБ и влязло в сила РС. Издадено е Пълномощно П-17/03.02.2020 г.  на директора на ОПУ-Разград, за подписване на всички  актове и протоколи по време на строителството.  С писмо 93-01-856/04.02.20020 г. са предадени всички документи на ОПУ-Разград. Приблизителния процент на финансовото изпълнение за обекта – 89 %.  Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Подписан е акт16 на 16.10.2020г. и е Издадено Разрешение за ползване ДК-07-Рз-38/19.10.2020г. от началника на РДНСК – Разград. Разплатени са 970 719 лв. за изпълнение на СМР.

  - Основен ремонт на надлез „Катекс“ в гр. Казанлък. Строителството на обекта стартирало на 03.02.2020 г. (с подписване на Протокол обр. 2а) и е спряно на 04.02.2020 г. (с подписване на Акт обр. 10); На 28.04.2020 г. строителството на обекта е възобновено с подписване на Акт обр. 11. Строителството е забавено поради лоши атмосферни условия и въведеното от правителството на Република България извънредно положение в страната вследствие разпространението на COVID-19. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Казанлък е подписано Допълнително споразумение за удължава срока с още една година.

  - Мост на път II-63 „Перник – Брезник – Трън” при км 42+691; Подписан е акт обр.16 на 29.12.2020г. за обекта.

  - Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 и Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250;

  - Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800. Има обявени обществени поръчки за СМР и за консултантска услуга – строителен и авторски надзор.

  - Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 "Гълъбовци- Ракита" от км 20+800 до км 28+250“. Има обявени обществени поръчки за СМР и за консултантска услуга – строителен и авторски надзор. На 10.03.2020г. офертите са отворени. Комисията не е приключила своята работа.

- Селскостопански надлез на път II-73 Граница ОПУ-Шумен-Лозарево (Карнобат-Бургас) при км 89+205"; Обектът е заложен в графика за обществени поръчки за 2020 г. Предстои да бъде обявена обществена поръчка  за строителство и строителен надзор през 2020 г.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи през 2020 г. са разходвани средства в размер на  880 517 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+228 до км 342+639.41; Разплатени са 14 688 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции за об. поз. 1 „Път III-861 Лъки - Джурово - м. „Здравец“ - м. „Момина вода“ - м. „Рожен“ (II-86 Чепеларе - Соколовци) от км 31+040 до км 42+971“ – През м. Май 2020 г. е сключен договор за проектиране и е подписано допълнително споразумение за началото на срока на ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 "Рудозем - Смолян" от км 0+000 до км 22+424; Има сключен договор за проектиране. Изработен и предаден е първи междинен етап и се подготвя за ЕТИС на АПИ. Разплатени са 86 728 лв. за ППР.

- Об. поз. 1 – „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: „Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800, с обща дължина 11,800 км“; Техническия проект (ТП) е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване. Разплатени са 29 354 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100; Разплатени са  55 776 лв. за ППР.

- Об. поз. 4 - Изработване на технически проект за рехабилитация и реконструкция на обект: „Път III-906 "(Старо Оряхово - Обзор) - Гильовица - Каблешково - I-9"  от км 0+000 до км 65+674, с обща дължина 65,674 км“; Техническия проект (ТП)  е предаден на втори междинен етап, подготвя се за ЕТИС.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-822 Самоков – Ихтиман от км 2+100 до км 35+700 (37+000 стар км.); Техническия проект (ТП)  е предаден предаден първи междинен етап, подготвя се за ЕТИС. Разплатени са 174 096 лв. за ППР.

- Изработване на идеен и технически проект за обект: Път III-1906 "(Гоце Делчев - граница Р Гърция) - Копривлен - п. к. Нова Ловча - Парил - Голешево - Петрово - Катунци" от км 18+147 до км 30+800“; През м. Май 2020 г. е сключен договор и е подписано допълнително споразумение за началото на срока на ППР. Разплатени са 62 160 лв.

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез над ж. п. линия при км 145+631 на път ІІ-53 "Сливен - Ямбол - Средец"; Техническия проект (ТП)  е предаден на трети междинен етап - окончателно завършване. Разплатени са 42 984 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект (ТП) за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над р. Искър на път ІI-18 при км 12+422; Техническия проект (ТП) е предаден и приет окончателно от Възложителя. Разплатени са 39 528 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Надлез на път III-208 "Провадия - Айтос" при км 17+183“; Техническия проект (ТП) е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване. Разплатени са 39 456 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 59+727 на АМ "Тракия" ; Техническия проект (ТП) е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване. Разплатени са 47 952 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над р. Вит при км 65+074 на път III-358 „Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене – Ябланица“ ; Техническия проект (ТП) е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване.

- Об. поз. 1 - Изработване на технически проект за „Извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Топли дол“ (лява и дясна тръба) на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“;  Техническия проект (ТП) е предаден и приет окончателно от Възложителя. Разплатени са 173 952 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-907 "(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)" от км 0+000 до км 24+781“ ; Разплатени са 28 920 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път IІ-99 "Царево - Малко Търново от км 58+000 до км 117+000“; Има обявена обществена поръчка. Предстои сключване на договор.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-992 "(Бургас - Созопол) - Ясна поляна - Приморско" от км 0+000 до км 21+491“;  Има обявена обществена поръчка. Предстои сключване на договор.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: „ Път III-9009 "(Маринка - Звездец) - Ново Паничарево - Ясна поляна" от км 0+000 до км 11+885“;  Има обявена обществена поръчка. Предстои сключване на договор.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) по обособени позиции на обект: „Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 101+550 до км 126+667“; Има обявена обществена поръчка. Предстои сключване на договор.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) по обособени позиции на обект: „Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+697 до км 157+697“; Има обявена обществена поръчка. Предстои сключване на договор.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) по обособени позиции на обект: „Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 157+697 до км 186+100“; Има обявена обществена поръчка. Предстои сключване на договор.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-6009 "(Карнобат - Бургас) - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково - Ахелой - (о.п. Слънчев Бряг - Бургас)" от км 22+040 до км 28+531“;  Техническия проект (ТП)  е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване.

Разплатени са 28 073 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9061 "(Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг" от км 0+000 до км 7+853“; Техническия проект (ТП)  е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване. Предстои окончателна проверка на проектната документация и подготовка за изготвяне на доклад за съответствието.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-7907 "Дебелт - Братово" от км 0+000 до км 16+185; Приет на ЕТИС и предаден е окончателен технически проект. Техническия проект (ТП) е предаден на трети междинен етап – окончателно завършване. Предстои окончателна проверка на проектната документация и подготовка за изготвяне на доклад за съответствието. Разплатени са 82 440 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: „Път ІІ-14 о.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Р Сърбия от км 0+250 до км 30+240“; Проведено е заседание на ЕТИС, на което е приета разработката за първи междинен етап. Тече срокът за изработване на втори междинен етап на Техническия проект (ТП). Разплатени са 36 570 лв. за ППР.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) път I-1 от км 378+318 (по път I-1) ≡ км 376+000 (км по АМ „Струма“) до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и на технически проекти за изпълнение на мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г.; Инициирана е ОП с Доклад до УС на АПИ на 25.06.2020 г.

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) - За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на  1 019 209 лв.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана; Разплатени са средства в размер на  1 019 209 лв. за СМР.

- Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2020 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно уточненият план към м. декември, са в размер на 708 088 850 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на 682 877 604 лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

- Допълнителни видове СМР във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път I-9, Слънчев бряг - Бургас (край обход Поморие - кв. Сарафово) с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39, при изпълнение на реконструкция на път I-9; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и с НАИМ-БАН за археологически наблюдения по време на строителството. Строителната площадка е открита с подписване на протокол обр. 2а на 20.05.2019 г. Постъпило е писмо на ОПУ –Бургас с вх. 66-Бс-1329/17.06.2020 г., поради предстоящия краен срок на  ВОБД и с молба за предприемане на необходимите действия за разрешаване на възникналите искания на трети страни препятстващи въвеждането на обекта в експлоатация. Обектът е изпълнен на 73%.

- „Кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна”; Обекта е приключен на 100%. Разплатени са средства в размер на 100 094 лв. за СМР.

- Пътна връзка между път II-35 и път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор  и за авторски надзор Срокът за изпълнение на обекта е 12 месеца. Издадено е Разрешение за строеж № 11/ 05.02.2019 г. На 25.06.2020 г. е подписан Протокол образец 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия. Започнали са строително монтажни работи на обекта. Разплатени са средства в размер на 719 912 лв. за СМР.

- „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“. Постановление на Министерски съвет 164/30.07.2020г. за обект „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“ на стойност 12 945 900 лв. Средствата са разплатени в пълен размер.

- Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06; За обекта е подписан Акт обр. 15 на 04.04.2019г.Издадена е Заповед РД-19-204/08.04.20 г.  за назначаване на Държавна приемателна комисия, която да започне работа на 15.05.2020 г. Разплатени са средства в размер на 2 378 193 лв. за СМР.

- Път I-8 Калотина - пътен възел Храбърско от км 15+500 до км 32+447.20; Техническият проект е внесен от изпълнителя и разгледан на ЕТИС на 10.05.2019г. Изпълнени са: изкоп хумус 100%, изкоп неподходящ 100%, насип 100%, малки съоръжения 100%, големи съоръжения 100%, Зона „А” 100%, основа 100%, цим. стабилизация 100%, облицовани окопи 96,83%, асфалтова смес „Ао“ 99,82%, асфалтова смес биндер 99,80%, Сплитмастик – 100%, колектори 100%, дренажи 100%, ОСП 82,19%, фрезоване асфалтова настилка 100%. Разваляне: асф.пластове 100%, асф.пластове и вод. ивици 100%, основни пластове 100% и окопи 100%. Изпълняват се строително-монтажни дейности по целия обхват на трасето. Разходваните средства са в размер на 75 101 027 лв. за СМР.

- Път III-8611, Белица - Загражден от км 10+430 до км 19+981; Постъпило е писмо от  ОПУ-Пловдив с вх. № 66-Пд-595/28.04.2020г. с приложен утвърден протокол  № 10/01.04.2020 г. от заседание на Технически съвет на ОПУ-Пловдив във връзка с разглеждане на представения Технически проект от Изпълнителя. ОПУ- Пловдив отправят предложение за прекратяване на договора, поради значително надвишаване на стойността на сключения договор в  сравнение с представеното КСС към Техническия проект. От МРРБ е издадено Разрешение за строеж №РС-75/18.09.2020г., обнародвано в бр. 83 от 25.09.2020г. на „Държавен вестник“. На 19.10.2020г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка. Разплатени са 4 081 766 лв.

- Път I-9, Слънчев бряг - Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.49; За обекта е подписан акт Образец 15 на 15.12.20г. Разплатени са 15 666 715 лв. за СМР.

- Изграждане на кръгово кръстовище при  км 14+750 на Път II-86 (Пловдив - Асеновград), (км 102+949,95 по направлението на път II-56); Обектът е съществено завършен. Подписан е Акт 15 на 04.06.2020 г. С писмо № 04-16-1302/22.06.20г. е изпратена екзекутивната документация в МРРБ. Предстои подаване на искане за назначаване на държавна приемателна комисия. Разплатени са  1 587 143 лв. за СМР.

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1/Е-79/ Мездра -Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164,89; На 19.05.2020 г. е проведено заседание на ЕТИС за разглеждане на проектна документация за целия обект. На 19.06.2020 г. Изпълнителят е представил Технически обект с отстранени забележки за целия обект. Във връзка с исканията на община Ботевград и община Мездра за промяна на пресичанията се очаква Изпълнителя да представи проектни решения. Същевременно за участъците извън пътните възли се очаква да бъдат представени Технически проекти и ще се процедира издаване на РС от км 177+000 до км 184+880 и от км 185+820 до км 191+960.

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1/Е-79/Мездра-Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800; Изпълнява се зона А на подучастъка с Разрешение за строеж. Извършват се проучвателно – проектантски работи за останалите участъци. Поради непредвидени обстоятелства – разнопосочни становища на НКЖИ в точките на пресичане на проекта с проект за ж.п. линия, както и установени грешки в данните за терена предоставени от възложителя и установените на място при геодезически замервания на изпълнителя, е допуснато разделяне на проекта на части и удължаване срокът за проектиране на засегнатите участъци. На 17.03.2020 г. в АПИ са представени проектни части за подучастък от км. 167+100 до км 169+100.С писмо с вх. 53-00-2514/ 18.03.2020г., Изпълнителят на СМР е уведомил за настъпване на форсмажор- разпространението на корона вирус и въведеното извънредно положение в страната, като предлага спиране на строителството и подписване на Акт 10, но реално не се извършват строително – монтажни работи. На 07.05.2020 г. е проведен ЕТИС за приемане на Техническия проект за участък от км 167+100 до км 169+100. Проектът е приет със забележки, които Изпълнителя отстранява. В МРРБ на 17.06.2020 г. е внесен за одобрение техническия проект и издаване на РС за участък от км 167+100 до км 169+100. Очаква се проекта за останалия участък да бъде внесен в АПИ. Разплатени са 741 312 лв. за СН.

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/; За отчетния период са изпълнявани строително-монтажни дейности в участъците, въведена е временна организация на движението, като са извършени всички земни работи, изпълнение на армонасипни стени, изпълнени са всички надпилотни ростверги, колони и ригели на мост на ПВ Лозен, през отчетения период се изграждат инженерни мрежи, извършват се дейности по изграждането на пасарелката при км 36+156, както и изграждането на тръбна мрежа за ел., ТТ и УО. Удължен е срокът на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ съгласно  Допълнително  споразумение № 1 към Договор: Д-116/15.10.2019 г. За останалата част от обекта, от км 36+540 до 41+340, Техническият проект е внесен в МРРБ за съгласуване. Част „Отводняване“ и „ВиК“ към същия подучастък са в процес на съгласуване със Софийска вода, след което ще се процедира отделно издаване на РС. Във връзка с реконструкция на съществуващ въздушен електропровод 110 kV “Тинтява – Асамблея“ се очаква съгласуване с ЕСО, след което ще се процедира отделно издаване на РС.

За целия обект са приключили отчуждителните процедури, с изключение на спорен имот на БАН и МЗ, където е предвидено изпълнението на изпарител за отичане на повърхностните води от пътното платно.

Приблизителният процент на финансовото изпълнение за обекта – 72%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.

Постановление на Министерски съвет 171/30.07.2020г. за обект „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост”/“ на стойност 54 000 000 лв.

Разплатените средства са в размер на 87 306 702 лв. за СМР и строителен надзор.

- Изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на път I-5 "Велико Търново - Дебелец"; Предстои обявяване на обществена поръчка за СМР и за консултантска услуга – строителен и авторски надзор.

- Пътно кръстовище на път ІІ-64 /Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)”; Обектът е приключил на 100%. Издадено е Разрешение за Ползване  № СТ-05-480/30.06.20 г. Разплатени са средства в размер на 425 131 лв. за СМР.

- Изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/ връзка на засегнатите имоти до/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 25+150; Има сключени договори за СМР и консултантска услуга – строителен и авторски надзор. С писма  66-Пд-777/10.06.2020 г.  ОПУ-Пловдив ни информира , че изготвения Технически проект от Изпълнителя е разгледан на Технически съвет в ОПУ- Пловдив. Стойността на представеното КСС отговаря на цената на СМР по договора, но в количествената сметка не са включени редица дейности, които  са задължителни съгласно заданието за проектиране, като например ограничителни системи, зауствания към крайпътни имоти, видът на хоризонталната маркировка не отговаря на заданието, не са предвидени дренажни блокове за отводняване на ниски места при кръгови кръстовища, не са предвидени допълнителните табели изисквани в съгласувателното писмо от Пътна полиция и др. С писмо с вх. № 66-Пд-865/30.06.2020г. е представен втори варианта на КСС, в която са предвидени ограничителни системи, но не е предвидена по-голямата част от осветителната инсталация. ОПУ – Пловдив информира, че за да се изпълнят всички изисквания на заданието от тръжната процедура, стойността за изпълнение значително ще надвиши цената по договора. Разплатени са средства в размер на 2 091 175 лв. за СМР.

- Път III-667 „Плодовитово – Асеновград“, мост над р. Марица при км 6+832; Има обявени обществени поръчки за СМР и консултантска услуга – строителен надзор.

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата  дължина е 29, 643 км; За отчетния период е разчистена площадката. Строителството е спряно с подписване на Акт 10 от 19.12.2019 г.  С писмо № 53-00-4256/ 18.05.2020 г. Консултанта  уведомява АПИ, че площадката в участък от км 31+990 до км 33+200, собственост на Горски фонд е разчистена. Предстои подписване на Акт, образец 11. За останалата част от обекта не са приключили отчуждителните процедури. В хода на провеждане на отчуждителните процедури при обособяване на участъци с отчуждени имоти, е възможно да се издават разрешения за строеж на отделни части от обекта. Постъпило е писмо с вх. № 53-00-5511/19.06.2020 г. от Изпълнителя с предложение  за удължаване срока на Договора с четири месеца, във връзка  с въведеното извънредно положение  в страната, поради разпространение на корона вирус и затруднение на доставките на материали. С писмо с вх. № 53-00-6076/30.06.2020 г. на  Консултанта, потвърждава необходимостта от удължаване на срока за изпълнение и сключване на Споразумение и  с писмо с вх. № 53-00-6140/01.07.2020 г.  представя актуализиран линеен график с новия срок. Процедира се Допълнително Споразумение. В държавен вестник бр.81/15.10.2019г. е публикувано Постановление №258/10.10.2019г. в размер до 796 749 500 лв. за изпълнението на трите участъка от Проект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 58+128.47“. Разплатени са 356 160 лв.

- Модернизация на път I-1 (79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060 ( км 99+193 - километраж по проект) разделен на пет участъка; Участък 1 -  Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Участък 2 -  Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47; Участък 3 -  Път I-1 Ружинци -п.в. Белотица  от км 61+750 до км 73+520; Участък 4 - п.в. Белотинци - п.в. Винище от км 73+520 до км 85+520;  Участък 5 п.в.Винище - Обход на гр. Монтана от км 85+520 до км 102+060. Разплатени са 379 000 000 лв. авансово плащане за СМР. С ПМС 229 от 21.08.2020 г. за одобряване на  допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. е постановено, че се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за обекта, в размер на 379 000 000 лв.

- „Осветяване на кръгово кръстовище до гр. Ахелой на Път I-9 при км 215+600“; Представен е одобрен от ОПУ-Бургас технически проект, които е разгледан на технически съвет в ОПУ –Бургас и предстои издаване на РС. Проектът е върнат със забележки от МРРБ с вх. № 04-16-473/26.02.20г. С писмо с изх.№ 93-01-1426/02.03.2020 г. проекта и писмото  са изпратени на ОПУ-Бургас за отстраняване на констатирани забележки. С писмо с вх. № 66-Бс-1208/03.06.2020 г. техническият проект е върнат с отстранените забележки в АПИ. Проектът е внесен в МРРБ. Издадено е Разрешение за строеж №РС-59/04.08.2020г.

По искане на ОПУ Бургас е изготвен доклад до УС вх.№93-01-5977/17.09.2020г. с предложение да бъде упълномощен Митко Порязов да подпише договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

- Изграждане на пътна връзка Марина бара – отклонение на път I-6 София –Радомир; Строително-монтажните дейности са съществено завършени. Подписан е АКТ 15 на 26.05.2020г. Подписан е акт обр.16 на 30.12.2020г. за обекта. Разплатени са 836 191 лв. за СМР.

- Осветление  на пътен възел 'Свиленград" при км 97+430 на АМ "Марица“. Разплатени са 4 666 лв.

- Републикански път III-7008 Елхово–Скалица, мост над р.Тунджа; Обектът е изграден на 100 % , предстои Държавна приемателна комисия. Разплатени са 39 761 лв. за СМР.

- Път III-623 “Бобов дол – Жедна: от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе – (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+560) – Разплатени са 5 988 лв.

- Изграждане на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив –Асеновград; Обектът е изграден на 100 % , предстои Държавна приемателна комисия. Разплатени са 2 105 571 лв. за СМР, стоителен и авторски надзор.

- Реконструкция на кръстовище при ул. „Орловска“, „Търговско шосе“, „Лазурна“ и бул. „Бойката“ , община Габрово; Обектът е изграден на 100 % , предстои Държавна приемателна комисия. Разплатена е сумата за 330 754 лв. за авторски надзор и СМР.

- Кръгово кръстовище на бул.“Ломско шосе‘ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039; Обектът е изграден на 100 % , предстои Държавна приемателна комисия. Разплатени средства 128 519 лв. за СМР.

- Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 Димитровград – Хасково;  Обектът е изграден на 100 % издадено е разрешение за ползване. Разплатени 267 581 лв. за СМР.

- „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/.  Разплатени са 9 907 лв. за археологическо наблюдение.

- „Извършване на спасително археологическо проучване на археологически обект от км 18+720 до км 18+800 по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП”. Разплатени са 55 647 лв. за археологическо наблюдение.

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана”. Разплатени са средства в размер на 1 348 373 лв.

- Път III-804 “Поповица – Асеновград“ мост на река Черкезица при км 0+189“; С Решение-5/23.06.2020 г. е определен за изпълнител за консултантска услуга -  строителен надзор. Предстои обявяване на процедура за СМР от ОПУ – Пловдив.

- „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“; Разплатени са 3 261 202 лв.

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 9 557 025 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624; Разплатени са общо 6 461 115 лв., от които 2 042 135 лв. за финансови корекции по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

- „Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; В отчетения период по договор №РД-33-11/27.09.19 са изпълнени СМР и СН свързани с изграждането на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960. На 03.06.2020г. е съставен и подписан Констативен Акт (Образец 15). На 04.06.2020 обект „Път III – 5004 „Обход на гр. Габрово” от км 10+940,74 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ е въведен във временна експлоатация от комисия назначена със Заповед на председателя на УС на АПИ, с което е пуснато автомобилното движение по новоизграденото  директно трасе на „Път III – 5004 „Обход на гр. Габрово” от км 10+940,74 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“. Физически напредък към 30.06.2020 г.: 100 %. Разплатени са 2 904 265 лв. за СМР и за консултантска услуга – строителен надзор.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП, Участък 2 от км 0+780 до км 6+310; Разплатени са 132 845 лв. за СМР.

- Подготовка на проект: „Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца" – Разплатени са 58 800 лв. за СМР лв.; Финансовото изпълнение на проекта към 31.12.2020 г. е: 73,06%.

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

- АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. Обща дължина: 16,32 км; За отчетния период са изпълнени: почистване на строителната площадка - 53 %, насипи - 90 %, изкопи - 85 %; укрепване на откоси -19 %, банкети и основни пластове - 42 %, асфалтови пластове - 17 %, отводняване, реконструкция на водопровод - 61 %,  бетонни, масиви, пътно платно - 52% . Разплатените средства са в размер на 81 578 921 лв. за СМР.

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/:

Име на проекта: „Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“

С ПМС № 308 от 13.12.2018 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ в  размер на сумата в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“.

УЧАСТЪК 1

Започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца и започва от датата за откриването на строителната площадка.

Връзката със съществуващата републиканска пътна мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела – п. в. „Боаза“ при 88-ми км и п. в. „Дерманци“ при 98-ми км. В участъка ще бъдат изградени два виадукта съответно с дължина 484 м и 442 м, четири моста над река Вит, 6 селскостопански подлеза и надлеза, 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища и площадка за отдих, разположена двустранно при 94-ти км.

Разрешение за строеж: РС-30 от 17.04.2019г. за подучастъка от км 94+960 до км 96+600, землище с. Торос, има подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка от 23.04.2019г.

Разрешение за строеж: №РС-12 от 05.03.2020г. за подучастъци: от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 100+280 и Заповед №РС-52/16.07.2020г. влязла в сила на 08.08.2020г. за допълване към РС-12/05.03.2020г., подобект реконструкция на водопроводи. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 19.03.2020г.

Разрешение за строеж: №РС-70 от 28.08.2020г. за подучастък от км 100+280 до км 103+060. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 16.09.2020г.

На обекта са изпълнени работи по реконструкция на мрежа НН при км 95+916 – 100%, реконструкция на водопровод за с. Торос – 100%. Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтови работи. Изпълнена реконструкция на ЕЛ 20 kV електропровод „Грънчаров“ и ЕЛ 20 kV електропровод „Лазар Станево“.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 30%.

/На територията на област Ловеч/

УЧАСТЪК 2

Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път ІІІ-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260).

Срокът за изпълнение на отсечката е 48 месеца.

В този участък ще бъде изграден тунел с две тръби за движение, с дължина 387 м. Ще има и два пътни възела – п. в. „Угърчин“ при пресичането с път ІІІ-3504 Угърчин – Ловеч и п.в. „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Беглеж – Катунец. Ще бъдат построени 9 виадукта и 1 мост на р. „Каменица“ при км 107+140. Най-дългият виадукт е с дължина 1193.2 м и максимална височина на стълбовете 42 м. Подлезите и надлезите са общо 7 бр.: 2 бр. надлеза при пътен възел „Угърчин“, 1 бр. подлез при пътен възел „Каленик“, по директно трасе са селскостопански подлези 2 бр. и надлези 2 бр., както и площадка за отдих.

Разрешение за строеж: №РС-69 от 27.08.2020г. за подучастък от км 103+060 до км 122+260.

Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 20.11.2020г.Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 3 %.

/На територията на област Ловеч/

УЧАСТЪК 3

Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Радовене - Катунец до връзката с път ІІ-35 Плевен - Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца.

Предвидено е изграждането на 6 виадукта, 9 големи съоръжения - подлези и надлези, а пресичането с път ІІ-35 Плевен - Ловеч ще бъде чрез пътен възел. В този участък ще има две площадки за отдих от двете страни на магистралата с обща площ 13,3 дка и с места за паркиране на тежкотоварни и леки автомобили.

За подучастъка от км 126+780 до км 127+075, землище с. Лисец има издадено Разрешение за строеж № РС-31 от 17.04.2019 г., но поради технологични причини не се изпълняват строително-монтажни работи.

Подробният устройствен план - Парцеларен план за участък 3, подучастъци от км 122+260 до км 135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340 е одобрен със Заповед № РД-02-15-68 от 28.03.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Отчужителната процедура е приключила, включително и процедурата за промяна предназначението на частната гора по чл. 73, ал. 5 от ЗГ, като през Декември 2019 г. за автомагистралното трасе на участък 3 е представено в МРРБ заявление за издаване на разрешение за строеж.

Издадено е разрешение за строеж №РС-83/21.10.2020г. за подобект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Горталов – Славяни“ при пресичането с АМ „Хемус“ при км 138+461 в района на ПВ „Плевен“.

Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 11%.

/На територията на областите Ловеч и Плевен/

УЧАСТЪК 4

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца. В този участък ще има два пътни възела, както следва : при км 153+065 „Дренов-Дойренци“ и при км 167+061 „Александрово“ при пресичането с път III-301 Летница – Ловеч и 16 големи съоръжения - 4 селскостопански надлеза, 2 пътни надлеза, 1 мост, 5 селскостопански подлеза, 1 пътен подлез и 1 подлез на ж. п. линия. Ще бъдат изградени и три зони за отдих както следва: на км 150+000, км 156+700 и км 164+500, които са от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 4 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 20.05.20 – ТП е приет и се отстраняват забележките.

/На територията на областите Ловеч и Плевен/

УЧАСТЪК 5

Участъкът е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово - Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09=167+572 до км 189+344=190+771,67).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 36 месеца.

Предвидени са два пътни възела, както следва: ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "Крушуна" общински път LOV1064 на км 171+562 и при път III-303 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "Бухово" на км 190+013. В този участък ще има 4 моста като най-дългият е над река Осъм - 306 м. Останалите мостове са по-малки. Освен пътните възли и мостовете, ще бъдат изградени още 12 големи съоръжения при пресичането на автомагистралата с републикански, общински и селскостопански пътища, както и на ж. п. линията София - Варна. В участъка ще има 3 зони за отдих, както следва : на км 170+060; км 180+140 и км 185+900, от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка. Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 29.06.20г.

/На територията на областите Ловеч и Велико Търново/

УЧАСТЪК 6

Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344=190+771,67 до км 222+000=223+426,75).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 42 месеца.

Предвидени са три пътни възела, които са съответно за връзка с път III-405 Павликени - Горна Студена, път III-504 Алеково - Обединение и път I-5 Русе - Велико Търново. В отсечката освен пътните възли ще бъдат изградени  още 17 големи съоръжения - 8 надлези /7 селскостопански и 1 пътен/, 8 подлези /6 селскостопански и 2 пътен/, както и 85 бр. малки съоръжения. Ще има 4 зони за отдих както следва: на км 192+220; км 199+200; км 208+100 и км 219+000  от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили. Предвиден е и център за контрол на трафика и поддръжка на магистралата на км 220+700 /разположен е в ляво платно посока Варна/.

Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6 е изпълнено през 2019г. Целта е цялостното изграждане на АМ „Хемус“ в участъка от Боаза до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново да приключи до 2024 г.

Към момента в АПИ е представен „пилотния екземпляр“ на ПУП – парцеларен план, за проверка. Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ.

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Проведен е ЕТИС на 30.06.20г.

- Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3 /три/ участъка от АМ Хемус: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340; Разплатени са 1 004 364 лв.

- Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство)

Проектът е разделен на три участъка:

Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект);

Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);

Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102).

С ПМС № 336 от 13.12.2019 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. в размер 483 000 000 лв. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Участък 8 от км 265+500 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102) . Със сумата от 1 380 000 000 лв. се увеличава показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Сумата от 483 000 000 лв. е преведена от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по негова банкова сметка за чужди средства, открита в изпълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), за изплащане на задълженията по изграждане на посочените участъци от Автомагистрала „Хемус“.

Считано от 13.02.2020 г. тече срокът за изпълнение на проектантските работи на участъци 7, 8 и 9.

Постъпило е писмо за авансово  плащане за проектантски работи  за участъците 7,8 и 9. С писмо с вх. №53-00-3366/13.04.2020 г., ни уведомяват, че дейностите по проектантските работи по Договор РД-33-16/18.12.2019 г. не могат да бъдат продължени поради наличие на непреодолима сила във връзка с въведеното извънредно положение и тежка епидемиологична обстановка в държавата.

С Решение №70/09.06.2020 г. е обявена тръжна процедура за „Определяне на изпълнител за упражняване на консултантска услуга на обект: АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Обособена позиция № 2: Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102). Срокът за подаване на офертите е 30.07.2020 г. Офертите са отворени на 31.07.2020г. Комисията не е приключила работа.

- Авторски надзор за обект АМ Хемус - етап 1 -  Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260. Разплатени са 35 040 лв. за авторски надзор.

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ Разплатени са 4 634 лв. за археологически проучвания.

- Дейности по проучвателно-проектантски работи. Етап на изпълнение:

Разплатените средства за отчетния период са в размер на 1 389 373 лв.

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч и път I-5 "Русе Велико Търново", за Обособена позиция No1 АМ Хемус, участък от км 137+800 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), с приблизителна дължина 28,344 км. Разплатени са 9 673 лв. за ППР.

- Изработване на прединвестиционно проучване за разширяване на трасето на път II-53 между градовете Сливен и Ямбол; Предаден първи междинен етап. Предстои заседание на ЕТИС на АПИ. Разплатени са 35 940 лв. за ППР.

- Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно - геоложки проучвания и ПУП - ПП на АМ „Черно море“; В процедура за избор на изпълнител. Няма сключен договор за проектиране. Разплатени по авансова фактура 951 600 лв. за ППР.

- Прединвестиционни проучвания за трасе "гр. Монтана – гр. София" с тунелно преминаване под Петрохан; Предаден първи междинен етап от проектиране. Предстои провеждане на ЕТИС. Разплатени са 330 000 лв. за ППР.

- Изработване на идеен и технически проект за обект: Път III-1906 "(Гоце Делчев - граница Р Гърция) - Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил - Голешево - Петрово - Катунци" от км 18+147 до км 30+800. Разплатени са 62 160 лв. за ППР.

- Изработване на акустичен и конструктивен проект за изграждане на шумозащитни съоръжения, за жилищната  територия на с. Мирово с установено наднормено ниво на шум в близост до АМ „Тракия“ от км 47+598 до км 48+854“; Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител.

- Изработване на акустичен и конструктивен проект за изграждане на шумозащитни съоръжения, за жилищната  територия на с. Бело поле с установено наднормено ниво на шум в близост до АМ „Струма“ от км 356+584 до км 356+834“; Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител.

- Изработване на акустичен и конструктивен проект за изграждане на шумозащитни съоръжения, за жилищната  територия на кв. „Църква“ с установено наднормено ниво на шум в близост до АМ „Струма“ участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144“; Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител.

- Изработване на акустичен и конструктивен проект за изграждане на шумозащитни съоръжения, за жилищната  територия на с. Чурек с установено наднормено ниво на шум в близост до АМ „Хемус“ от км 24+916 до км 26+559“; Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител.

- Изработване на План за управление на околната среда и на План за собствен мониторинг за обект: „АМ "Хемус" от км 78+500 до км 139+340 с дължина 60,84 км“; Предстои обявяване на  обществена поръчка за избор на Изпълнител.

Всички дейности включени в програма ППР - Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.

- Придобиване на земя

За бюджет 2020 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно уточненият план към м. декември, са в размер на 7 225 908 лв. Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. За отчетният период разплатените средства са в размер на 4 155 368 лв.

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС- 374 773 лв.

- АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“- 113 896 лв.

- АМ „Хемус“,  участък от км 103+150 до км 122+260- 704 723 лв.

- „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ  път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект) - 2 954 381 лв.

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост")- 7 595 лв.

- Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2020 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно уточненият план към м. декември са в размер на 95 893 752 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 86 324 008 лв.

По договор за изпълнение на проект „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“ и други разходи свързани с дейността на  Националното тол управление (НТУ) са разходвани средства в размер на 86 110 567 лв.

Придобиване на ДМА

- Компютърни конфигурации – 120 092 лв.

- Централен процесорен блок за обработка на информация (сървъри)- 35 395 лв.

- Компютърни екрани и конзоли за нуждите на НТУ – 217 440 лв.

- Сървър и комутатор за нуждите на НТУ – 205 706 лв.

- Изграждане на система за следене и наблюдение на телесна температура – 24 192 лв.

- Разходи за нуждите на НТУ Активно и Пасивно оборудване за Дейта център – 48 890 678 лв. Разплатените средства са за изграждане и оборудване на нови и съществуващи стационарни контролни точки по договор за изпълнение на проект „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

- Устройство с натискова плоча за определяне на деформационен модул - ОПУ Разград – 12 154 лв.

- МФУ - Копирна машина ОПУ Габрово – 2 860 лв.

- Разходи за нуждите на НТУ - Индустриален маршрутизатор за работа в разширен температурен диапазон – 239 232 лв.

- Конферентна система за нуждите на НТУ – 4 598 лв.

- Периферни устройства (МФУ) – 3 478 лв.

- Бариера ОПУ Варна – 2 640 лв.

- Машини за дезинфекция – 1 632 лв.

- ИПМ - апарат – 14 009 лв.

- UPS устойство НТУ – 11 220 лв.

- Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на НТУ – 230 107 лв.

- Метален сейф за нуждите на НТУ – 8 484 лв.

- Разходи за нуждите на НТУ -Кабини ГКПП – 25 930 лв.

- Метални конструкции за стационарни контролни точки за нуждите на НТУ – 26 953 563 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти

- Софтуерни пакети за защита от вируси – 23 587 лв.

- Надграждане на ГИС лицензи – 575 602 лв.

- Разходи за нуждите на НТУ Активно и Пасивно оборудване Дейта център – 8  645 073 лв.

- Софтуер за виртуализация за нуждите НТУ – 76 336 лв.

Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

- Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 254 656 лв.

- „Поддържане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума – касаещ жилищните зони и/или територии с детски, лечебни, учебни и обществени сгради в близост до основни пътни участъци от Републиканската пътна мрежа (посредством целесъобразна съвкупност от стационарни, квази-стационарни и преносими шумови измервателни терминали и измервания)“ – 187 069 лв.

- Обекти, финансирани с европейски средства

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 82 573 115 лв.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване на строежа №Ст-05-1038 от 17.12.2020г. Разплатени са 2 549 867 лв.

- Лот 19, Път IІІ-663, Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, Област Ст. Загора; Въведен е в експлоатация с разрешение за ползване. Обектът е приключил. Разплатени са 124 320 лв.

- Лот 20, Път IІІ-663, Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, Област Стара Загора и Област Хасково; Въведен е в експлоатация с разрешение за ползване. Обектът е приключил. Разплатени са 2 775 774 лв.

- Лот 21, Път IIІ-663, Чирпан – Симеоновград, участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20,236 км, Област Хасково; Въведен е в експлоатация с разрешение за ползване. Обектът е приключил. Разплатени са 6 129 654 лв.

- Лот 22, Път III-866, Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян; Въведен в експлоатация с разрешение за ползване. Обектът е приключил. Разплатени са 8 646 216 лв.

- Лот 23, Път III-866, Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян; Въведен е в експлоатация с разрешение за ползване. Обектът е приключил. Разплатени са 6 459 767 лв.

- Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка  от км 8+240 до км11+550 и от км 26+600 до км50+553, с обща дължина 27.263 км, област  Смолян". Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване на строежа №ДК-07-СМ-73 от 12.11.2020г. Разплатени са 25 719 629 лв.

- Лот 25 „Път ІІІ 109 І-1 Мелник от км 0+600 до км12+800, с обща дължина 12.200 км, област Благоевград"; Строителството е започнало на 03.07.2019 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване на строежа №Ст-05-1037 от 17.12.2020г. Разплатени са 7 910 855 лв.

- Лот 26 Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали; Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 14.02.2020г, срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 14.05.2021г. На обекта се изпълняват следните дейности: сметка „Пътни работи“ – ремонт на водостоци и предварителни ремонти на пътната настилка, ремонт на големи съоръжения, сметка „Земни работи“ и „Асфалтови работи“, изпълнени са около 47% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 7 091 445 лв.

- Лот 27 „Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил“; Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-828/20.10.2020г. Разплатени са 4 626 889 лв.

- Лот 28 „Път II-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“; Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи и на 20.10.2020г. е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). На 16.12.2020г. е подадено заявление до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия. Разплатени са 3 682 384 лв.

- Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км,  области Бургас и Варна; Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 31.07.2020г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Извършват се предварителни ремонти, реконструкции на пътната настилка, работа по големи съоръжения, асфалтови работи и др. Към момента са изпълнени 13% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 1 847 722 лв.

- Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км,  област Бургас; Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 31.07.2020г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се следните дейности на обекта: изкопни и насипни работи, реконструкции на пътното тяло, отводнителни окопи, бетонови работи и др. Към момента са изпълнени 21% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 1 683 956 лв.

- Лот 32 Път II-23  Русе – Кубрат  от  км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе; Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 17.09.2020г., срокът за изпълнение е 10 месеца. На обекта се изпълняват дейности по сметка „Пътни работи” и сметка „Земни работи”. Изпълнени са 8% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 2 086 063 лв.

- Лот 33 Път II-23  Русе – Кубрат  от  км 21+550 до км 46+771, с обща дължина  25,221 км, области Русе и Разград; Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 17.09.2020г., срокът за изпълнение е 10 месеца. На обекта се изпълняват дейности по сметка „Пътни работи” и сметка „Земни работи”. Изпълнени са 8% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 3 788 441 лв.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 1 367 859 лв.

- Обект Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян; Строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 20.08.2018г. Първоначалният срок за изпълнение е 16 месеца, който с Допълнително споразумение № 53 00 8698/10.09.2020г. се променя на 19 месеца и 26 дни.

- За участък 2 от км 129+660 до км 132+920 беше подписан Акт обр. 10 на 23.05.2019г. поради констатирани допълнителни пресичания на пътя и на пътни съоръжения със съществуващия водопровод извън посочените и предвидени за реконструкция в техническия проект. Проектантът разработи проект по част „Водоснабдяване - технологична” за рехабилитацията на водопровода по безизкопна технология в двата участъка, който e съгласуван с Асоциацията по ВиК – Смолян. На 10.09.2019г. е подписано Допълнително споразумение с изпълнителя на СМР, с което се възлага изпълнение на технологичния проект по част „Водоснабдяване - технологична” за ремонт на водопровода в двата участъка, с цел да не създава проблеми на пътното тяло по време на строителството и след въвеждането на обекта в експлоатация. На 11.09.2020 г. е подписан Акт обр. 11 за участък 2.

- В участък 2 са извършени следните дейности: направени са всички напречни отводнители (ф50), изпълнена е единствената подпорна стена в участъка, положен е биндера (неплътния пласт асфалтобетон). Към момента са изпълнени 85% от предвидените СМР на участък 2.

- За участък 1 от км 125+727 до км 129+660 беше подписан Акт обр. 10 на 15.11.2019г. поради необходимостта от допълване на издаденото разрешение за строеж за нови проектни решения за три мостови съоръжения съгласно чл.154 от ЗУТ. На 20.10.2020 г. МРРБ издаде Заповед за допълване на разрешението за строеж. На 05.11.2020 г. е подписан Акт обр. 11 за участък 1.

- В участък 1 са завършени изкопните работи чрез взривяване, изградени са предвидените в проекта подпорни стени и укрепителни стени, изпълнена е битумизираната баластра и почти целия биндер (неплътния асфалтобетон). Завършени са всички тръбни водостоци (ф150 - 3 бр. и ф100 - 9 бр.), мостови съоръжения, както и всички напречни отводнители. Предстои изместването на водоровода и изпълнение на рехабилитацията на магистралния водопровод Ф 530, попадащи в обхвата на пътя. Към момента са изпълнени около 85% от предвидените СМР в участък 1. Разплатени са 1 367 859 лв.

- Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, област Смолян; В момента тече процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 1  693 144 лв.

- III-118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен"; Строителството е започнало с подписване на Протокол Образец 2а на 08.07.2020г. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Изпълняват се следните дейности: студено рециклиране на съществуващата асфалтобетонова настилка (към момента са изградени около 72% от рециклирания пласт); полагане на биндер (на около 70% от обекта). Изградени са всички (4 бр.)  нови водостоци и е направен ремонт на единствения мост в участъка. Към момента са изпълнени 45% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 595 139 лв.

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км101+199; Строителството е започнало с подписване на Протокол Образец 2а на 24.09.2020г. Срокът за изпълнение е 12 месеца. В участъка от км 95+595 до км 95+715, в който се изпълнява укрепване на свлачищна деформация чрез изливни пилоти, са завършили работите по изграждане на изливните пилоти в едната лента за движение – изградени са около 50% от всички 196 бр. изливни пилоти. Към момента са изпълнени 2% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 604 703 лв.

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000; Строителството е започнало с подписване на Протокол Образец 2а на 17.07.2020г. Срокът за изпълнение е 12 месеца. На 27.08.2020 г. е въведена временна организация на движение по време на строителство. Изпълнява се ремонта на мостовото съоръжение и изкопи за подокопни дренажи. Налице е изоставане от линейния график. От изпълнителя е поискано да представи актуализиран ЛГ с конкретни мерки за наваксване на закъснението. Към момента са изпълнени 4% от предвидените СМР на обекта. Разплатени са 493 302 лв.

- Проекти изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 (ОПТТИ). Отчетени са средства в размер на 159 002 058 лв.

АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624: ). Отчетени са средства в размер на 156 292 486 лв.

АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000; Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 към 31.12.2020 г. е 74,23%.

За участъка от км 359+068 до км 365+200 включително ПВ „Благоевград юг“ на 28.06.2019 г. е подписан Акт 15.

На 03.12.2020г. е подписан Протокол – образец 16 за установяване годността на ползване на строеж и е издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-11-09 от 29.12.2020 год. за обекта. Подписано е допълнително споразумение № 6 с Изпълнителя за удължаване на срока до декември 2021 г.

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400;

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ През отчетния период са изпълнявани строителни работи в целия участък. Предвид обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение, заменено от извънредна епидемична обстановка на 14.05.2020 г. и разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Инженера по договора дава становище, изразено в писмо, вх. № 53-00-4873/03.06.2020 г., за удължаване на срока на Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: За Обособена позиция № 1 Подучастък: № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. На 11.08.2020 г. беше подписано Допълнително споразумение № 4 с рег. № 53-00-7746  за удължаване на срока на Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” за Обособена позиция № 1, във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; На 28.02.2020 г. е подписано Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1792/28.02.2020 г. във връзка с количествено-стойностната сметка одобрена с приемането на техническия проект от ЕТИС. Издадено е разрешение за строеж от МРРБ за подобект: Хеликоптерна площадка № РС-13/05.03.2020 г. Подписан е протокол 2а на 12.06.2020 г. За подобекта е получено съгласуване на проектната документация от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване издадено от ГД „ГВА“. Получено е съобщение за непреодолима сила по реда на под-клауза 19.2 от договорните условия от Изпълнителя на 17.03.2020 г. във връзка с обявено извънредно положение и обявена пандемия от СЗО. Процедира се допълнително споразумение към договора с оглед удължаване срока за изпълнение с два месеца. За периода към 31.12.2020 г. изпълненият обем СМР за обекта е 49,5 %.

По отношение изпълнението на договор № РД-36-2/26.02.2019 г. за супервизия на проектиране и строителство:

В периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. се извършват дейности от етап II – упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството.

От Инженера са представени Сертификат № 2 и Сертификат № 3 за изпълнени дейности по време на строителство (етап II), всеки един на стойност 766 932.48 лв. с ДДС същите са разплатени до края на м. декември 2020 г.

Ежемесечно се представят месечни доклади за напредъка на работите съгласно под-клауза 4.21 от Договорните условия и т. 16.2 от Изискванията на Възложителя.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“; На строителната площадка се извършват СМР. На 11.08.2020 г. беше подписано Допълнително споразумение № 3 с рег. № 53-00-7747 за удължаване на срока на Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г., във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

- АМ Струма Лот 3.2, Крупник – Кресна – индикативна обща дължина приблизително 24 км. На 04.02.2020г. е подписан договор за „Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом“ с „Денкщат България“ ООД. С писмо с вх. №53-00-2481/17.03.2020г. фирмата изпълнител информира АПИ, че преустановява работата по договора и отлага стартирането на теренните дейности, предвид обявеното извънредно положение. С писмо вх. №94-00-2567/14.05.2020г. Изпълнителят уведомява, че подновява изпълнението по Договор №Д-15/04.02.2020г., тъй като обявеното извънредно положение е отменено след 13.05.2020г. Поради създалата се извънредна ситуация и невъзможността от провеждане на мониторингови дейности на терен през първия (пролетен) сезон в периода 15.03.2020 г. – 15.05.2020 г., се налага промяна в срока за изпълнение на услугите, определен в Договора. С допълнително споразумение № 53-00-8353 от 31.08.2020 г. срокът на договора за изпълнение на поръчката е удължен до 15.06.2024 г.

АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624; Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са завършени.

На 09.11.2020 г. изтече срокът за съобщаване на дефекти по смисъла на договорното споразумение, като на 04.12.2020 г. от страна на Инженера по проекта беше издаден Сертификат за изпълнение, в съответствие с под-клауза 11.9 от условията на договора.

Финансовото изпълнение към 31.12.20 г. е: 99,97 % от всички сключени договори, включително тези за археологически проучвания.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП, Участък 2 от км 0+780 до км 6+310; Завършени са всички строително-монтажни работи на обекта, включително на всички инженерни мрежи и на 29.06.2019 г. е съставен и подписан Акт обр. 15. На 02.09.2019г. е подадено заявление до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия за обекта и издаване на Разрешение за ползване.

На 15.10.2019г. и 17.10.2019 г. се събра Държавна приемателна комисия на строежа. Със Заповед № РД-19-1313/30.10.2019 г. на ДНСК е прекъсната работата на Държавната приемателна комисия на основание съставен протокол на проведено на 17.10.2019  г. заседание до отстраняване на забележките на част от членовете на ДПК.

На 12.05.2020 г.  с писмо до Изпълнителя е изискано да ни уведоми за изпълнените действия по отстраняване на забележките с цел възобновяване работата на ДПК. Разплатени са 2 524 052 лв.

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“; Сключен е договор № Д-36 от 23.03.2020 г. на стойност 7 261 000 лв. без ДДС.

За изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ е избран Обединение „Транс Техникъл“. Сключен е договор № РД-36-1 на 26.02.2020 г. с цена за изпълнение на услугата в размер на 88 980 лв. без ДДС.

На 06.04.2020г. в деловодството на АПИ постъпва писмо от изпълнителя, в което е описана необходимостта от съдействие за осъществяването на оглед на тунел „Траянови врата. Същото бе извършено от изпълнителя с представители на консултанта и служител на АПИ. Констатациите са подробно описани в Началния доклад от изпълнителя, представен на 30.04.2020г., съдържащ и снимков материал от проведените огледи. На 21.05.2020г. бе проведена тристранна работна среща (Възложител, Изпълнител и Консултант) в офиса на изпълнителя и бе съставен Протокол 1 от 21.05.2020г.

- "Подготовка на проект: Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца"; За участъци „Видин – Димово“ и „Димово – Бела – Ружинци“: Парцеларният план е одобрен от НЕСУТРП. На 19 юни 2020г. е постановено Решение на Министерски съвет №410 за отчуждаване на имоти, необходими за теренното осигуряване на участъци от проекта, попадащи в обхвата от км 3+757 до км 31+032.68, на територията на общини Видин и Грамада, област Видин. Към момента отчуждителният акт се съобщава индивидуално на всеки засегнат собственик/наследник чрез уведомително писмо.

За участък „Ружинци – Монтана“: Парцеларният план е обявен в Държавен вестник от общини Ружинци, Монтана и Георги Дамяново по реда на ЗУТ. Проектът е съгласуван със заинтересованите държавни и местни администрации и експлоатационни дружества. На 9 юни 2020 г. проектът е представен в Комисията за земеделските земи за утвърждаване на трасе за проектиране в земеделски земи за изграждането на обекта.

За участък „Монтана – Враца“ не са приключени три договора (за проектиране, ОПБ и археология), съответно поради липса на Решение по ОВОС и изготвен технически проект. Изготвено е становище относно процедиране изпълнението по договора за проектиране № РД-32-4/10.07.2013г. През отчетния период е подготвено писмо до Изпълнителя с искане да уведоми АПИ за намеренията си относно изпълнението на договора.

- "Русе-Велико Търново"; На 16.04.2020 г. проектното решение е разгледано и прието на ЕТИС към АПИ. Физическо изпълнение по проекта: АМ „Русе – Велико Търново“ към отчетния период е 85 %, а финансовото изпълнение е 93 %. Окончателният проектен пакет е внесен в АПИ. Разплатени са 185 520 лв.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

- АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500.; На 03.02.2020 г. Техническият проект за обекта, подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100“ (за който през м. март 2018г. е влязло в сила разрешение за строеж, съгласно одобрен идеен проект) е одобрен от компетентния орган МРРБ. На 06.02.2020г. е подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и е предоставено на Изпълнителя право на достъп до Площадката. През отчетния период в участъка е въведен ВОД. Подписан е договор между АПИ и ВиК ЕООД – София.

На 17.03.2020г. е подадено заявление в МРРБ за одобряване на ТП и издаване на разрешение за строеж за участъци от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+000. На 13.05.20г. подаденото заявление  е допълнено с проект за временна ЖП линия и временен път. На 12.06.2020 г. в ДВ, бр. 53 е обнародвано Разрешение за строеж №РС-40/ 09.06.2020 г. за обекта. На 17.06.2020 г. МРРБ информира АПИ, че е допуснато предварително изпълнение на Разрешението за строеж. На 24.06. 2020 г. е подписан Протокол 2а за Етап 1 и строителството е започнало.

На 23.04.2020г. е подадено заявление в МРРБ за одобряване на технически проект и издаване на заповед за допълване на Разрешение за строеж №РС-9/23.02.2018 г. за подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100, реконструкция на телекомуникационни кабели и тръбна мрежа за оптични кабели – ИТС. С писмо вх. №04-16-996/11.05.2020г. на МРРБ са изпратени забележки по представената документация, които към момента се отстраняват. Процедира се ново заявление за одобрение на технически инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за републиканските пътища по чл. 145, ал. 1 и по чл. 148, ал. 3 от ЗУТ. Физическият напредък на СМР към 31.12.2020г. е 35 %, съгласно шестмесечен доклад за напредъка на работите № 3 на Консултанта.

През отчетния период 2020 година са извършвани разплащания по договорите, сключени във връзка с изпълнението на  проекта, общо на стойност 38 644 431 лв.

По договор №РД-32-4/16.11.2018г. за извършване на проектантски и строително-монтажни работи са разплатени средства в размер на 38 088 141 лв.

По договор №РД-36-11/17.06.2019г за извършени консултантски услуги з са разплатени средства в размер на 556 290 лв.

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС). Отчетени средства в размер на 638 928 лв.

- Укрепване на свлачище при км. 62+000 на път III - 1306 Кнежа-Искър-Враца-Борован; Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-164 от 05.03.2020г. Разплатени са 638 928 лв.

- Свлачище на път ІІ-53, Елена-Сливен Ямбол, км 107+200; На 13.07.2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за обекта. Договорът е в сила от 16.11.2020г., след приключила процедура по промяна на предназначението на имотите. Към момента строителството на обекта не е стартирало.

- Свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, гр. Свиленград; На 13.07.2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за обекта. Договорът е в сила от 16.11.2020г., след приключила процедура по промяна на предназначението на имотите. Към момента строителството на обекта не е стартирало.

- Свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна; На 13.07.2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за обекта. Договорът е в сила от 16.11.2020г., след приключила процедура по промяна на предназначението на имотите. Към момента строителството на обекта не е стартирало.

- Укрепване на свлачище на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ при км 72+300; На 13.07.2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за обекта. Договорът е в сила от 16.11.2020г., след приключила процедура по промяна на предназначението на имотите. Към момента строителството на обекта не е стартирало.

- Свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая; На 13.07.2020г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за обекта. Договорът е в сила от 16.11.2020г., след приключила процедура по промяна на предназначението на имотите. Към момента строителството на обекта не е стартирало

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройсто на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- Подобряване на качеството на жизнената среда.

- Реализира инвестиционни проекти и проекти за развитие на ВиК отрасъла.

Оперативни цели

- Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда.

През периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.

Усилията бяха насочени към довършване изграждането на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения в кв. „Сарафово“, гр. Бургас, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (6) и активизирани свлачищни процеси (48) в регистрирани двлачищни райони от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

В изпълнение на първата оперативна цел, беше сключен договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество за геозащита и неговите клонове, и бяха изпълнени нормативно възложени със Закона за устройство на територията дейности по него.

Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е завършено строителството на два подетапа на подобект: „Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи в участък с обща дължина 1430 м – с дължина L= 1319,00 м и с дължина L= 111,90 м. Приключени са СМР и са издадени Разрешения за ползване № СТ-05-789/07.10.2020 г. за дамба с дължина 1319 м и № СТ-05-802/14.10.2020 г. за дамба с дължина 111 м. За подетап ІІІ.2.2. е завършено строителството и е подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа. Предстои въвеждането му в експлоатация. За укрепване на свлачището са завършени укрепителните и отводнителни мероприятия и е реализиран паркоустройствен проект със зелени зони. През отчетния период са приети и разплатени изпълнени видове работи за строителни и монтажни работи (СМР) и за осъществен строителен надзор и контрол по изпълнение на СМР на обекта. Изпълнени са строителни и монтажни работи по част „Геотехника“ (дренажни ребра), „Паркоустройствен план“ (засаждане на тревна, храстова и дървесна растителност), и „Контролно-измервателна система“ (изграждане на теренни и стенни репери, инклинометрични и пиезометрични сондажи) на инвестиционния проект.

На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ през отчетния период са проведени координационни действия и кореспонденция във връзка с реализирането на обекта. Изменен е подробния устройствен план – парцеларен план и е актуализиран инвестиционния проект за изграждане на брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения. Изработен е и е предоставен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите. Одобрен е ПУП-ПП и е издадено Разрешение за строеж за обекта № 93/01.12.2020 г., влязло в сила на 23.12.2020 г. Предстои откриване на строителна площадка и стартиране на строително-монтажните работи.

На обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“, община Царево през 2020 г. са предприети действия за установяване фактическото състояние на място със специалисти от БАН поради установено наличие на дюни, като е проведена работна среща на 30.06.2020 г. на място. Подписан е констативен протокол за установените факти и обстоятелства. Предстои провеждане на процедура по изменение на КККР на гр. Ахтопол.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с реализацията на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“: проекта е на стойност 2 500 924 лв., финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“), чиято цел е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. Набелязването на мерки за борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението, техническата инфраструктура, околната среда, историческите и културните паметници и др. С подписването на Допълнително споразумение 2 № РД-02-29-4(2)/07.07.2020 г. срокът за изпълнение на проекта е увеличен от 23 месеца на 31 месеца.

По проекта са проведени редица технически и административни дейности, чрез проведени обществени поръчки са избрани изпълнители на договори с предмет: „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез брандиране и доставка на рекламни материали“, „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси по обособени позиции“ и „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали“. Приключило е изпълнението на договор „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез брандиране и доставка на рекламни материали“, както и Първи етап от дейност 2.2 на проекта „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на КИС“, като са извършени геодезическо/аерофото заснемане и картировка на свлачищата и е изготвена техническа документация за изграждане/допълване/ възстановяване на КИС в определения за всеки обект териториален обхват. Изразходваните средства за отчетния период са в размер на 556 204 лв.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в степен, която напълно съответства на заложените параметри и показатели към края на полугодието на 2020 г.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

- Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

- Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.

Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.

През отчетния период е сключен договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете му в Плевен и в Перник, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 5 138 бр. хидрогеоложки, геодезически, инклинометрични и промерни измервания и инженерно-геоложки обследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на 50 общини.

- 119 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете в Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в около 50 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- извършена ревизия на 43 бр. дренажни съоръжения в 15 свлачища на територията на общини Варна, Балчик и Аксаково, извършено обезопасяване на шахтите, водочерпене и отпушване на хоризонтални сондажни дренажи и изтичала, с което е осигурена нормалната им експлоатация;

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител и е сключен договор с предмет „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик. Изпълнен е Етап 1 от дейностите по договора – извършено е специализирано геодезическо заснемане и картировка на свлачището и документацията е предадена в МРРБ. Продължава изпълнението на втори етап от договора, като предстои да бъде извършено инженерно-геоложко проучване, изграждане на КИС и изработване на обща укрепителна схема.

- Проведена е процедура по ЗОП и е сключен договор за изпълнение на „Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково – прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи“. Приключени са прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи) на обекта – извършени са хидрогеоложко проучване, допълване на хидрогеоложката КИС, геодезическо заснемане и нулево измерване на елементите на изградената КИС, изработване на проект на техническо задание за инвестиционен проект за обект „Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково“.

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител и е сключен договор с предмет „Актуализация на паспортизация и оценка на състоянието на обект „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“. Изпълнен е Етап 1 от дейностите по договора – извършено е специализирано геодезическо заснемане на обекта и документацията е предадена в МРРБ.

- Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“- През 2020 г. е изпълнен Етап 1 от дейностите по договор с предмет: „Актуализация на проекто-проучвателни работи за обект: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“ – извършени са актуализация на геодезическо заснемане на сушата, подводния брегови склон и изградените геозащитни съоръжения, актуализация на инженерно-геоложкото и хидрогеоложкото проучване, математическо моделиране и анализ на процесите в бреговата зона, актуализация на нвестиционния проект и документацията е предадена в МРРБ.

- Подготвена е техническа спецификация и доклад за стартиране на обществена поръчка с предмет „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив „Ахелой“, община Поморие, одобрен от ресорния заместник-министър.

През отчетния период са подпомогнати финансово голям брой общини за осигуряване на проектна готовност за следните обекти:

- „Укрепване на свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково – за изработване на инвестиционeн проект. През 2020 г. е изработен инвестиционен проект, който е приет на ЕСУТ при община Аксаково и представен в МРРБ. Споразумението е приключено.

- „Укрепване на свлачища на ул. "2-ра", ул. "3-та" и ул. "4-та", Вилна зона "Фиш-Фиш", община Балчик – за изработване на инвестиционен проект. През 2020 г. е изработен инвестиционен проект за укрепване на свлачището, приет от специализиран ЕСУТ на община Балчик и представен в МРРБ. Споразумението е приключено.

- „Свлачища с рег. № № SFO 43.14475-03,  SFO 43.43390-03, SFO 43.29163-01, SFO 43.43390-05, SFO 43.02899-02 на територията на община Своге – проекто-проучвателни работи на 5 свлачища на територията на с. Гара Лакатник, землището на с. Желен, общински път SFO 3611 на територията на землището на с. Лесковдол и общински път SFO 2604 на територията на землището на с. Батулия. Изработени са инвестиционните проекти за укрепване на свлачищата, които са приети от специализиран ЕСУТ на община Своге и са предадени в МРРБ. Споразумението е приключено.

- „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Смолянски езера“, община Смолян. Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител. Изпълнението продължава и през 2021 г.

- „Укрепване на свлачища в кв. 25, 26, 27 и 28, с. Габровица", община Белово – През 2020 г. е сключено споразумение за трансфер на финансови средства с община Белово за изработване на проекто-проучвателни работи за обекта. Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изпълнението.

- Приключи изпълнението на споразумение за трансфер с община Сливен за обект: „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“ – изработване на инвестиционен проект. Инвестиционният проект за укрепване на свлачището е изработен и приет от специализиран ЕСУТ на община Сливен. Сключено е споразумение за трансфер за реализирането му.

- Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 55 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 15 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 6 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 34 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие”

През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Приети са и са одобрени отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Завършено е строителството на подобект: „Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи в участък с обща дължина 1430 м – 2 подетапа – с дължина L= 1319,00 м и с дължина L= 111,90 м. Напълно е изградено противоабразионното съоръжение (дамба), което е въведено в експлоатация през 2020 г.

През отчетния период е актуализиран инвестиционния проект за обект: „Гр. Царево – укрепване свлачище северен  бряг“ и е предаден в МРРБ. Изработен е и е предоставен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите. Одобрен е ПУП-ПП и е издадено разрешение за строеж за обекта. Предстои откриване на строителна площадка и стартиране на строително-монтажните работи.

На обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“, община Царево поради установено наличие на дюни са предприети действия за установяване фактическото състояние на място със специалисти от БАН. Подписан е констативен протокол за установените факти и обстоятелства. Предстои провеждане на процедура по изменение на КККР на гр. Ахтопол.

През отчетния период са изпълнени видове работи по сключени споразумения за трансфери на финансови средства на общини по следните обекти:

- Обект„Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. Проф. Цеко Торбов, гр. Оряхово“ – приключи изпълнението на споразумение за трансфер и същият е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Вр-8/31.03.2020 г. на ДНСК.

- В процес на строителство през 2020 г. са следните обекти:

- Обект „Укрепване на свлачища в кв. 17, кв. 18, с. Габровица, община Белово;

- Обект „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на Регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“;

- Обект „Укрепителни дейности на възникнали свлачищни участъци в района на „Туристическа и колоездачна пътека в гр. Неделино – местност „Леден врис“;

- Обект „Укрепване на локално свлачище в м. "Ъгъла", кв. Сарафово, гр. Бургас;

- Обект „Укрепване на свлачище PVN 24.37856.01 в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен,  засягащо път  III-3402“;

- Обект „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. "Черни дрин", гр. Враца (под водоем Среченска бара);

- Обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“.

- Бяха подпомогнати допълнително и други общини, финансирани чрез споразумения за трансфери, сключени през 2020 г. за изпълнение на следните обекти:

- Обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“ – След изработени предварителни (прединвестиционни) проучвания и инвестиционен проект за укрепване на свлачището, през 2020 г. е сключено споразумение за трансфер на средства за изпълнение на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището.

- Обекти „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“, „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ и „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“ – През 2020 г. са сключени споразумения за трансфер на финансови средства с община Своге за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на обектите. Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнители за строително-монтажни работи, строителен надзор и авторски надзор.

- Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“ – През 2020 г. е изпълнен Етап 1 от дейностите по договор с предмет: „Актуализация на проекто-проучвателни работи за обект: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“. За изпълнението на брегозащитни и противосвлачищни съоръжения от Първи етап (брегоукрепителна дамба с дължина 673 м, брегоукрепително съоръжение  с дължина 37,50 м и уловителна преградни системи за укрепване на свлачищата) e сключено споразумение за трансфер на финансови средства с община Бяла. Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строително-монтажни работи, строителен надзор и авторски надзор.

- Обект „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол – През 2020 г. е сключено споразумение за трансфер на финансови средства с община Сухиндол за изпълнение на строително-монтажни работи (геозащитни мерки и дейности).  Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строително-монтажни работи, строителен надзор и авторски надзор.

- Разплатени са финансови средства за обект „Укрепване брега на река Дунав в района на градската част на гр. Лом“ съгласно влязло в сила съдебно решение.

- Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда               (трансфери)

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на стратегическата и оперативна цели на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините, както и изпълнението на проекти за развита и модернизирана жизнена среда.

Осъществено е наблюдение на изпълнението на обекти, включително с предоставена на предходен етап финансова подкрепа, финансирани чрез Споразумения за трансфер на финансови средства, на следните общински администрации:

- община Сливен за обект: „Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекцията на р. Асеновска в участъка от км 6+910 до к 7+210, гр. Сливен“. Дейностите за СМР са завършени и за обекта е издадено разрешение за ползване през 2020 г.

- община Априлци за обект: „Изработване на проектна документация и изпълнение на

основен ремонт на улица „Свинова поляна“ в гр. Априлци“. Строително-монтажните работи са изцяло завършени. Подписано е Допълнително споразумение за удължаване на срока до 30.11.2021 г., поради необходимостта от отстраняване на явна фактическа грешка при нанасяне на трасето на улицата в кадастралната карта.

-	община Свиленград за обект: „Инженеринг на обект:  Улици с осови точки от о.т. 4016 до о.т. 4026 и от о.т. 4026 до о.т. 4028 в гр. Свиленград“. Дейностите са изцяло завършени и за обекта е издадено разрешение за ползване през 2020 г.

-	община Мъглиж за обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда

Бански комплекс – консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – частично финансиране за изпълнение на СМР“ - възстановяване на покривна конструкция. Финансираните дейности за СМР са завършени.

- община Кнежа за обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Кнежа след извършени

ремонти на канализационна система, на територията на община Кнежа“. Дейностите са изцяло завършени и за обекта е издадено разрешение за ползване през 2020 г.

- община Белово за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици „Чавдар войвода“,

„Априлско въстание“,  „Ал. Константинов“, „Азово“, „Балабаница“, „19-та“, на територията на община Белово“. Подписано е Допълнително споразумение за удължаване на срока до 30.11.2021 г., поради ежедневните аварии на амортизираната водопроводна мрежа и внасянето на заявление от общината в ПУДООС за осигуряване на средства за ремонт на водопроводната мрежа. Предстои изпълнението на дейностите.

- община Белово за обект: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в общ. Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура, на територията на община Белово“. Подписано е Допълнително споразумение за удължаване на срока до 30.11.2021 г., поради лошото състояние на улиците, последвалите належащи аварийни ремонтни работи и актуализация на проектна документация, и късното стартиране на строително-монтажни работи. Предстои изпълнението на дейностите.

- община Аврен - Обект: „Инженеринг за проект: „Рехабилитация на част от улица „Лонгоз“ от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на с. Дъбравино, на територията на община Аврен“.  Дейностите са изцяло завършени и за обекта е издадено разрешение за ползване през 2020 г.

По одобрена през 2019 г. Методика за приоритизиране на благоустройствени проекти предложени от общинските администрации в Република България, през 2020 г. са финансирани обекти на територията на следните общини, свързани с подобряване на уличната мрежа в населени места:

- Община Неделино – Обект: „Реконструкция на улична мрежа в гр. Неделино“, Предстои стартиране на дейностите за обекта през 2021 г.

- Община Луковит - Обект: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Луковит“, Предстои стартиране на дейностите за обекта през 2021 г.

- Община Марица – Обект: „Общинска улица в местност Баткън в землището на с. Царацово, община Марица“.

- Други дейности и постигнати резултати

В процес на изпълнение е договор, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16M1OP002-4.003.0003-C01, за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по която МРРБ (дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“) е бенефициент за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти с обща стойност 2 500 924 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен). Целта на проекта е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. През отчетния период са проведени редица технически и административни дейности, свързани с изпълнението на проекта, а именно:

През 2020 г. са сключени договори за изпълнение с предмет: „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали“, „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез брандиране и доставка на рекламни материали“ (чрез които ще бъдат реализирани мерки за представяне и оповестяване пред широката общественост на всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност за изпълнението на проекта),  „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси“ с 6 обособени позиции и „Преглед и предоставяне на становища и оценка по изпълнение на Етап I на дейност 2 „Подготовка и изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на КИС в регистрирани свлачищни райони за мониторинг  на свлачищните процеси“.

Приключило е изпълнението на договор „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез брандиране и доставка на рекламни материали“, както и Първи етап от дейност 2.2 „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на КИС“ на проекта, като са извършени геодезическо/аерофото заснемане и картировка на свлачищата и е изготвена техническа документация за изграждане/допълване/ възстановяване на КИС в определения за всеки обект териториален обхват.

В процес на изпълнение е изграждането на контролно – измервателните системи. Те ще бъдат разположени в определените свлачища с обща площ над 658 хектара в 20 населени места, на територията на 16 общини.

- Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

2.2.1. „Проект за развитие на общинска инфраструктура“.

Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. -31.12.2019 се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Проектът се състои от три компонента за извършването на всички дейности по проучване, проектиране и строителство за завършването на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване – яз. Пловдивци и яз. Луда Яна, включително пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) към тях, за рехабилитация на яз. Студена и за рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник, както и изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация.

През 2020 г. са завършени и разплатени дейностите по рехабилитацията на ПСПВ Студена – Перник.

Изпълнението на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ продължи и през 2020 г., като настъпилата извънредна епидемиологична обстановка, доведе до промяна в графика на строителните дейности и отлагане изпълнението на някои от тях за 2021 г.

Строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ е спряно на 14.05.2020 г. с акт образец 10 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. През 2021 г. ще се подпише акт образец 11 за възобновяване на строителните дейности.

Разплатените средства по „Проект за развитие на общинска инфраструктура“ през 2020 г. са 7 178 428 лв.

2.2.2. Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“.

Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

•	Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

•	Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги.

През 2020 г. разплатените средства по проекта са 2 800 187 лв.

Постигнатите резултати по Проекта са:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК – В рамките на тази дейности се изпълни Споразумение за консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване на ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК сключено между МРРБ и Световна банка, по което са изготвени и приети 9 бр. доклади. Дейностите по Споразумението са приключили през август 2018 г.

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

Договорите са в процес на изпълнение, като дейностите ще приключат през м. февруари 2021 г.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК. Изпълнението на дейностите по сключените четири броя договори за организиране на семинари, обучения демонстрации на добри инженерни практики и др. приключи в края на м. март 2020 г.

Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба. Изпълнението на дейностите по сключените пет броя договори приключи в края на м. март 2020 г.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

По дейност 5 от проекта има подписани 15 договора, от които до края на 2020 г. са изпълнени 14 бр. от тях, свързани с организиране на събития, изготвяне на публикации, информационни и рекламни материали, логистично обезпечаване за участия в мероприятия,  През 2021 г. ще приключи изпълнението и на последния договор, който е свързан с изпълнение на функциите на координатор на проекта.

2.2.3. Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-120/14.11.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.018 е на стойност 22 844 980, 18 лв.

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1 : Разработване на Регионални прединвестиционни проучвания за 6 новоконсолидирани обособени територии

Дейност 2: Консултантски услуги за осигуряване на качество и текущ контрол ва изпълнението на РПИП

Дейност 3: Организация, управление и публичност на проекта.

По проекта са подготвени документациите за следните обществени поръчки:

- 1. Обществена поръчка с предмет: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции:

- -	Обособена позиция 1: РПИП за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново;

- -	Обособена позиция 2: РПИП за „ВиК“ ООД, Габрово;

- -	Обособена позиция 3: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен;

- -	Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София;

- -	Обособена позиция 5: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище;

- -	Обособена позиция 6: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково."

Максималната стойност на поръчката е 16 850 700,00 лв. (шестнадесет милиона осемстотин и петдесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС и респективно 20 220 840,00 лв. ( двадесет милиона двеста и двадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева) с ДДС,

2. Обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за осигуряване на качеството и текущ контрол на изпълнението на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)“.

Максималната стойност на поръчката се планира да бъде до 1 462 500 лв. (един милион четири стотин шейсет и две хиляди и пет стотин лева) без ДДС и респективно 1 755 000 ( един милион седем стотин петдесет и пет хиляди лева) с ДДС.

3. Обществена поръчка с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на семинари за повишаване на компетенциите в областта на водоснабдяването и канализацията;

Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на работни посещения в страна- членка на Европейския съюз, за обмяна на международен опит и добри практики при планирането, развитието, изграждането и поддръжката на ВиК инфраструктурата, управлението на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите;

- Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на 6 демонстрационни мероприятия в 6-те обособени територии на ВиК оператори, за които се изготвят регионални прединвестиционни проучвания -„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново; „ВиК“ ООД, Габрово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково.

Максималната стойност на поръчката се планира да бъде общо в размер до 350 000 лв., съгласно бюджета на гореспоменатият проект, като стойностите по обособени позиции са както следва:

Обособена позиция 1: - 36 000 лв.;

Обособена позиция 2: - 224 000 лв.;

- Обособена позиция 3: - 90 000 лв

- 4. Обществена поръчка с предмет „Изготвяне и доставка на рекламни материали и организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане  регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в две обособени позиции:

- -	Обособена позиция № 1 – „Презентационни рекламни материали“;

- -	Обособена позиция № 2 - „Организация и провеждане на информационни събития“.

Максималната стойност на поръчката е:

- Обособена позиция № 1 - до 12 078,12 лв. без ДДС;

- - Обособена позиция № 2 – до 13 000,00 лв. без ДДС

- През 2020 г. са стартирали 2 от обществените поръчки.

2.2.4. Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет (от Поименните списъци на дирекция „ВиК“)

За 2020 г., от държавния бюджет чрез на дирекция „ВиК“ са разплатени 37 737 412 лв., както следва:

- През отчетния период, са подписани споразумения за капиталови трансфери към 41 общини: Иваново, Смолян, Хасково, Ивайловград, Луковит, Червен Бряг, Априлци, Угърчин, Варна, Костинброд, Перник, Сливница, Якимово, Ботевград, Габрово, Бяла Слатина, Долна Митрополия, Враца, Дупница, Етрополе, Севлиево, Шумен, Панагюрище, София – град, Кърджали, Правец, Ихтиман, Дългопол, Камено, Копривщица, Кнежа, Дряново, Самоков, Радомир, Ябланица, Родопи, Сливо поле, Гурково, Златица, Котел, Мъглиж, както и с Областна администрация Перник и Областна администрация Търговище. През периода са трансферирани средства към Общините и Областните администрации общо в размер на 37 697 487 лв. във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти:

- Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Ботевград, етап І;

- Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността  Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия;

- Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин;

- Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 “Драгичево-Рударци-Кладница“, Община Перник;

- Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, община Враца;

- Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, обособена позиция 2 - "Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд";

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бистрица, община Дупница;

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана;

- Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Бяла Слатина". Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина;

- Дейности за оптимизиране работата на водопроводната мрежа в гр. Перник;

- Реконструкция на част от вътрешната водоснабдителна мрежа по ул. "Симов дол", ул. "Петко Петков" и ул. "Кирил и Методий" в гр. Луковит, включително изграждане на СВО и ПХ, както и транзитен и разпределителен водопровод;

- Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро;

- Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устрйствени планове и технически проект за обект „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци;

- Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. „Баба Зара“ и "Митко Палаузов", гр. Габрово с две обособени позиции: 1) Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. „Баба Зара“, гр. Габрово и 2) Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Митко Палаузов", гр. Габрово;

- Изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, кв. Острец, гр. Априлци;

- Хидрогеоложко обследване на изградените в миналото водовземни съоръжения, с оглед установяване на тяхното актуално състояние и възможността за възстановяване използването им за питейно-битови цели на гр. Ботевград“ и „Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Реконструкция и доизграждане на алтернативна водоснабдителна система Ботевград, състояща се от сондажни и дренажни кладенци в терасата на река Бебреш, помпени станции и черпателен резервоар;

- Изготвяне на идейни и технически проекти за подобряване на водоснабдителната система на община Ботевград“ за: технически инвестиционен проект за „ Авариен ремонт на съществуващи речни водохващания на реките : Чешковица, Осеница, Ечемишка, Зелинска река, и Бистрица на територията на община Ботевград“; идеен инвестиционен проект за „ Реконструкция на водопроводната система във в.з. „Зелин“, гр. Ботевград и в.з „Лозята“, с. Трудовец, община Ботевград“ - подобект „Реконструкция на водопроводната система във в.з Зелин, гр. Ботевград“ и подобект „Реконструкция на водопроводната система във в.з. „Лозята“, с. Трудовец, община Ботевград“; технически инвестиционен проект за подобект: „Реконструкция на водопроводната система във в.з Зелин, гр. Ботевград;

- Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Сваленик, община Иваново, обл. Русе;

- Прединвестиционно проучване на водоснабдителна система Дунав;

- Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Хасково“. Обособена позиция № 2, включваща следните строежи: подобект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. “Освобождение“, от бул. “Илинден“ до ул. “Македония“ и подобект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. “Стефан Стамболов“, от ул. “Бобов дол“ до ул. „Мургаш;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. ,,Г. С. Раковски“ и ул. ,,Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг);

- Изработване на работен инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Смилян, община Смолян;

- Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства, както следва за:  ул. „Пейо Яворов”, община Ивайловград;

- „Извършване на хидроложки, технически и икономически проучвания за изграждане на довеждащи водопроводи за село Палатово и село Баланово“, община Дупница;

- Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе;

- Изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево;

- „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до СШ6, 260 м от СШ6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м³ /за кв. Мътница/“, община Шумен;

- „Изготвяне на ПУП-ПП и идеен проект за водопровод от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“, гр. Панагюрище“;

- „Прединвестиционно проучване за използването на язовир „Огняново“ за питейно – битово водоснабдяване“, Столична община;

- “Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Хасково“: Обособена позиция № 1, включваща следния строеж: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между бул. "Съединение", бул. "Раковски" и ул. "Климент Охридски"; Обособена позиция № 3, включваща следните строежи: подобект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. "Съединение", от Областно пътно управление до шахта намираща се зад читалище "Заря"; подобект "Изместване на хранителен водопровод от ул. "Панорама" за кв. "Младежки хълм", в района на стадион "Хасково"; Обособена позиция № 5, включваща следния строеж: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между ул. "Стара планина", ул. "Кавала" и бул. "България";

- „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, обособена позиция 2 – „Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд;

- "Водоснабдяване на село Главатарци: Първи етап - довеждащ водопровод, втори етап - напорен резервоар 200 м3", община Кърджали;

- "Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе" ;

- "Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. "Христо Ботев", ул. "Васил Левски" и ул. "Бенковски" в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина";

- "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Правец, община Правец";

- "Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман община Ихтиман";

- "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин";

- "Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици, разположени в очертанията на град Дългопол";

- "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Винарско", община Камено;

- "Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Априлци. Етап 4: Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Васил Левски", кв. Ново село, ул. "Зора", кв. Зла река, гр. Априлци";

- „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, обособена позиция 1 – "Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд";

- „Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница“ - Етап 2, Етап 3;

- „Инвестиционен проект за подмяна на водопровод по бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ – Западен бряг на река Тополница – клон VIII и клон IX, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Герджиков“, гр. Копривщица“;

- „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бреница, община Кнежа - I етап: Реконструкция на  захранващ водопровод (тласкател) DN250, гл. клон І DN110, клон ІII, DN110, кл. 82, кл. 79, кл. 78, кл. 77, кл. 106, кл. 104, и кл. 107“;

- „Подмяна на водопроводната инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на Републикански път III-609 в чертите на с. Царева ливада от км.57+015 до км 58+200“, община Дряново;

- „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Гела“, община Смолян;

- „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици в гр. Луковит“;

- "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Продановци", община Самоков;

- Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Извор, община Радомир, област Перник;

- "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Орешене", община Ябланица;

- "Проектиране и изграждане на сондаж, помпена станция с водоем във Върховръх и проектиране и изграждане на водоем в Бряновщица", община Родопи;

- „Реконструкция на водопровод Ф80 мм етернит с ПЕВП Ф160/10 с дължина 1823 м. и ВЕВП Ф110/10 с дължина 582 м. от село Борисово, община Сливо поле до ДЗС – Борисово“;

- „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Гурково, община Гурково“;

- „Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км.Кметовци - с.Боженци, с.Кметовци, с.Черневци, с.Трапесковци, община Габрово“;

- „Реконструкция и доизграждане на: Гл.кл. I (част), главни клонове II, III, IV и клонове 2, 28, 34 от ниската зона на водопроводната мрежа на град Златица, община Златица“;„Реконструкция на ВиК по главната улица на кв. Изток, с. Градец, община Котел“

- „Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, община Мъглиж - IІ етап - Реконструкция на второстепенни клонове № 1, 3, 4, 5, 6, 7, ,8, 9, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14.А, 14.М, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 36, 37“;

- „Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“;

- „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – Етап I, участък 3“.

- Други обекти и дейности, които са финансирани през 2020 г. от държавния бюджет:

- Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен;

- Подготвителни и проучваелни дейности във връзка с авариен план за действие за захранване на яз. Студена от алтернативни и вече съществуващи водоизточници;

- Характеризиране и оценка на хидрогеоложките условия в Боснешкия карстов район;

- Обработка и обобщаване на данни свързани с необходими инвестиции във водоснабдяване и канализация и тяхната приоритизация за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населените места и Директива 98/83/ЕО за водата предназначена за консумация от човека в изпълнение на Предварително тематично отключващо условие за програмен период 2021-2027г.;

- Проучване на възможностите за използването на язовир Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода;

- Изплатени средства на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите). През отчетния период дирекцията подпогна Асоциациите по ВиК с методическа помощ и подготви мандати за гласуване на съответните областни управител, като представители на държавата в Общите събрания на Асоциациите по ВиК.

2.2.5. През отчетния период дирекцията разработи проекти на следните нормативни акта:

- Проект на закон за водоснабдяването и канализацията;

- Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания (обн.2020 г. );

- Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация ( обн.2021 г.).

- Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията и административно-териториално устройство, предоставяни по програмата, са следните:

- Разработване на политика за управление на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

- Проект на наредба по чл. 10а, ал. 3 от ЗУЧК

Създадена е междуведомствена работна група със задача да подготви проект на наредба, с която да се определят условията и редът за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях. В работната група са включени представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция по горите, Министерството на околната среда и водите, Министерство на туризма, Национално сдружение на общините в Република България, Дирекция за национален строителен контрол, Агенция по геодезия, картография и кадастър. От работната група е подготвен проект на наредба, който с доклад е предаден на министъра на регионалното развитие и благоустройството за провеждане на обществени консултации, съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

- Проект на Закон за гробищните паркове, гробищата, погребенията и погребалната дейност

От Националното сдружение на общините е внесен в МРРБ проект на Закон за гробищните паркове, гробищата, погребенията и погребалната дейност. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група с участието на представители на МРРБ, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Национално сдружение на общините в Република България. Информация към 11.09.2020г. - Законопроектът е готов. Предстои подготовка и възлагане на цялостна оценка на въздействието.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията във връзка с изпълнението на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, която да анализира действащата нормативна уредба и да предложи законодателни промени в Закона за устройство на територията. Законопроектът е одобрен от МС с Решение № 722 от 12.10.2020г., внесен е и е приет от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 16 от 2021г.).

Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието, храните и горите;

- във Висшия експертен екологичен съвет – специализиран състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности - съгласно заповед на Министъра на културата;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии.

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП).

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2020 г. е както следва:

Входящи - 3913 преписки;

Изходящи - 1371 преписки.

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено след изискване на становище от ДНСК, предвид контролните функции и с оглед уеднаквяване на установената административна практика.

- Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2020 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - С писмо вх.№ 08-00-481/116/ 29.06.2020 г. на кмета на община Шабла в МРРБ е внесено Решение № 105/ 12.06.2020 г. от Протокол 13/02.06.2020 г. от проведено редовно заседание на Общинския съвет-Шабла, с което се предлага ПП на ОУПО да бъде представен за разглеждане и приемане от НЕСУТРП.

Предварителният проект на ОУПО Шабла е разгледан и приет на заседание на НЕСУТРП на 29.07.2020 г. В момента е в процес на изработване окончателния проект на ОУПО Шабла.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско -  Във връзка с Решение № 7286 от 16.05.2019  г. и Решение № 6420 от 01.06.2020 г. на Върховния административен съд на Република България относно Становище по ЕО № 2-2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се съгласува проект за изменение на общия устройствен план на община Приморско, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изискало становище от МОСВ с оглед законосъобразното приключване на процедурата по изработване, съгласуване и одобряване на ИОУП Приморско. С писмо изх. № ЕО-1/23.09.2020 г. на МОСВ са дадени указания относно последващите действия по съгласуване и одобряване на проекта за изменение на ОУП на община Приморско.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - В МРРБ е постъпило становище с изх. № ЕО-6(04-00-401)/ 14.04.2020 г. от Министерството на околната среда и водите по Доклада за Екологична оценка (ДЕО) и проекта на ИОУП, в което са изложени конкретни бележки и констатации за съществено различаване по отношение на нови устройствени зони и предвиждания на проекта на ИОУП на Община Царево, предмет на оценка в ДЕО, и проекта на ИОУП, който е бил предмет на оценка в Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ) и в предходен етап е оценен от МОСВ с положителна оценка на качеството. Констатирано е, че в проекта, оценяван в ДЕО, устройствените зони значително са увеличени и са предвидени за устройване територии, които не са били предмет на оценка в ДОСВ. Съгласно становището на МОСВ се изисква в ДЕО и в проекта на ИОУП да бъдат съобразени постъпилите становища, като получени в хода на процедурата по екологична оценка, след което за коригирания ДЕО и приложенията към него да се проведат нови консултации по реда на чл. 20 и при съобразяване на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Проектът на ИОУП и ДЕО се преработват от проектанта съобразно становището на МОСВ.

- Проект за ОУП на община Каварна – Проектната документация е в процедура по ЕО и ОС, която се затруднява допълнително от обнародваната в бр. 100 от 2017г. на „Държавен вестник“ Заповед № РД-815 от 12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ с предмет на опазване природни местообитания и местообитания на растения и животни по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

От изпълнителя - „НЦТР“ ЕАД, е представена докладна записка с информация за извършената допълнителна работа по ОУП, за изработения нов опорен план и за направения анализ въз основа на актуалната кадастрална карта на община Каварна и предоставената пълна информация, относно имотите с действащи разрешения за строеж към датата на обнародване заповедта на МОСВ.

- Проект за ОУП на община Бяла - Стартирана бе обществена поръчка с предмет: „Общ устройствен план на Община Бяла и Екологична оценка към него“. Избран изпълнител и е сключен договор за възлагане. Към момента изпълнителят изработва предварителен проект на ОУП на община Бяла.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик - С Решение № РД-02-14-240/ 18.03.2020 г. процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проект на ОУП на Община Долни чифлик, област Варна“ бе прекратена.

Проведена е нова обществена поръчка за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Към настоящия момент е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията по жалба срещу Решение № РД-02-14-1186/11.12.2020 г. на МРРБ за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет „ОУП на община Долни чифлик и Екологична оценка към него“.

- Финансово подпомагане на общините за изработване на общи устройствени планове - Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“ и Допълнение към тях.

През отчетния период са сключени споразумения за финансово подпомагане със 7 общини.

Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства към 31.12.2020 г.:

По споразумения, сключени през 2015г. - в отчетния период са извършени трансфери в размер на 197 311,97 лв. като четири общини са одобрили ОУПО – Борино, Ловеч, Челопеч и Чипровци. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

По споразумения, сключени през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. - в отчетния период са извършени трансфери в размер на 1 185 817,73 лв. (в т.ч. 211 256,09 лв. за авансови плащания след представен договор с избран изпълнител, 233 525,76 лв. за представен предварителен проект на ОУПО и 741 035,88 лв. за представено влязло в сила решение на общински съвет за одобряване на ОУПО).

В отчетния период 18 общини са одобрили ОУПО – общините Антон, Бойчиновци, Бяла (Русе), Бяла Слатина, Георги Дамяново, Главиница, Гулянци, Златоград, Ихтиман, Ковачевци, Луковит, Мадан, Полски Тръмбеш, Сатовча, Сопот, Сунгурларе, Хисаря и Червен бряг. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 и наложените ограничения.

Обобщено в периода 01.01.2020 г. – 30.12.2020 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 1 383 129,70 лв.

- Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

Издадени са 19 бр. заповеди за разрешаване изработване на ПУП /специализиран ПУП (СПУП) и прекратяване производството по одобряване на ПУП. Актовете са поместени на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“/„Регистри“/ „Актове за изработване на устройствени планове“.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Проведени са 15 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на ОУП, ПУП-ПРЗ, ПУП-Парцеларни планове (ПП) и техните изменения. Протоколите от проведените заседания се съхраняват в архива на НЕСУТРП, поддържан от отдел „Национална експертиза“, със срок на съхранение – постоянен.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Издадени са 9 бр. заповеди на заместник-министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти. Актовете са поместени на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по Закона за устройство на територията и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са одобрени 113 бр. инвестиционни проекта и са издадени 113 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж. Актовете са поместени на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.

- Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра. През 2020 г. са регистрирани 39 бр. технически паспорти за завършени строежи.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ).

В конкретен план са изпълнени следните по-важни и ключови мерки и дейности:

- Изготвен е аналитичен доклад относно приложимостта и качествата на настоящите критерии и показатели и на методиката за определяне на категориите на АТЕ и ТЕ в Република България. Докладът е разработен на основата на резултатите от предходни мониторингови изследвания, извършени след приемането и одобряването на действащата  методика, свързани с прилагането на модела на категоризация и отчитане на актуални статистически данни и информация по определените критерии и показатели. Изготвени са конкретни предложения и препоръки за актуализиране на действащата методика за категоризиране на АТЕ и ТЕ, които са обсъдени и приети на експертно ниво в рамките на Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Извършен е преглед за съответствие със законодателството на административно-териториална промяна в статута на селищно образувание „Узунджата“, община Приморско, област Бургас, като е изготвено становище на МРРБ по казуса и е представено на органите на местното самоуправление и местната администрация;

- Извършен е нормативен анализ за законосъобразност и целесъобразност и е изготвено становище на МРРБ относно предложение „Устойчиво развитие на курортна дейност в района на Калиакра“ като част от гражданска инициатива по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече“. Дадени са препоръки за подготовка на достатъчно обосновано и съгласувано, включително със съответния общински съвет, предложение от страна на компетентните органи с оглед развитие на определената територия в съответствие с действащото законодателство и интересите на местната общност;

- Предвид необходимостта от подобряване на оперативна съвместимост на информационните системи за гражданска и адресна регистрация и базите данни за АТЕ и ТЕ в страната е създадена специализирана междуведомствена работна група със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В състава ѝ са включени на експертно ниво представители на заинтересованите ведомства и организации: МРРБ – ГД ГРАО и Дирекция УТАТУ; Агенция по геодезия, картография и кадастър; НСИ; Министерство на вътрешните работи; Министерство на туризма; Министерство на земеделието, храните и горите, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ); Национален център за териториално развитие. Дейността на междуведомствена работна група обхваща няколко основни функции и задачи:

- Идентифициране на проблеми, свързани с регистрирането и поддържането на информация за административно-териториалните и териториалните единици (АТ и ТЕ) в страната от съответните администратори на данни;

- Идентифициране на проблеми, свързани с регистрирането и поддържането на адресна информация в страната, в т.ч. процедури на местно ниво, свързани с инициирането на промени, както и оперативна съвместимост при обмен на данни между отделни администратори на данни;

- Преглед и анализ на нормативната уредба, свързана с регистрирането на АТ и ТЕ и адресите в страната;

- Дефиниране на препоръки за иницииране на промени в нормативните документи, свързани с управлението на промените в АТ и ТЕ и адресите в страната;

- Препоръки за промени в административните източници, поддържащи регистри на адреси и АТ и ТЕ.

- В областта на функционални отговорностите на МРРБ по Закона за защита от шума в околната среда е събрана и обработена информация от всички заинтересовани страни – съответните общински служби в агломерациите/градове с население над 100 000 д. и експлоатационните дружества, с цел актуализация на Регистъра на агломерациите. Актуалната информация е публикувана и достъпна на интернeт адрес: www.regag.eu.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление

Постигнатите резултати в областта на политиката за реализиране на процеса на децентрализация включват:

- Извършена е обработка и обобщаване на информация от всички водещи институции и е изготвен доклад за изпълнение на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г., включително предложения за актуализация на Стратегията за децентрализация за периода до 2025 г.;

- В сътрудничество с НСОРБ и съгласувано с ръководството на МРРБ е извършена подготовка за провеждане и е проведено заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) на Министерски съвет. В тази връзка е разработен анализ и проект на експертна позиция на МРРБ по въпросите, засягащи стратегическата ориентация на процеса на децентрализация; изготвен е проект на дневен ред и е осъществена нужната координация. Проектът на позиция на МРРБ предвижда ревизия на Стратегията за децентрализация за периода до 2025 г. и създаване на механизъм за сътрудничество, наблюдение и оценка на реформите в областта на децентрализацията и многостепенното управление;

- Създадена е Работна група за актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2020 - 2025 г. със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Функциите и задачите на работната група обхващат: извършване на анализ на състоянието на процеса на децентрализация в България; изготвяне на проекти на стратегически и програмни документи за периода след 2020 г.; изготвяне на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 157 от 2013 г. за създаване на СДДУ.

Укрепване на местното самоуправление

- Изготвен е пакет от документи за подновяване акредитацията на Република България за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво от страна на Съвета на Европа. Пакетът от документи е съгласуван с НСОРБ и официално е приет на заседание на компетентния орган на Съвета на Европа – Европейската платформа на заинтересованите страни през м. април 2020 г. България е акредитирана да присъжда Европейския етикет на български общини за периода 2020 – 2023 г.;

- Осъществени са планираните дейности в рамките на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, като са отчетени рисковете и са взети необходимите ограничителните мерки съгласно изискванията на въведената извънредна епидемична обстановка в страната. Взети са неприсъствени решения на Националната платформа, отнасящи се до състава на платформата, удължаване на срока за кандидатстване на общините и за присъждане на Европейски етикет за добро управление (ELoGE) на 23 общини за периода 2020-2022 г.;

- Изпълнен е договор по задача на МРРБ „Техническа подкрепа за ефективно провеждане на процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“, чиято цел беше да се подготви успешното провеждане на Петата процедура за присъждане на Европейския етикет в България през 2020 г. Изпълнени са всички дейности и са постигнати специфичните цели на договора, свързани с широко информиране на всички общини в Република България относно провеждането на процедурата,  осигуряване на техническа помощ за общините кандидати с оглед доброто представяне на техния опит в прилагането на 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, провеждане на анкетни проучвания сред гражданите и общинските съветници във всички общини кандидати за присъждане на Европейски етикет;

- Извършена е цялостна подготовка и е проведена процедура за подбор на национални експерти за извършване на независима проверка и верификация на кандидатурите на български общини за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. В резултат на извършения подбор е съставен Списък на националните експерти, утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Създадена е Специализираната комисия за координация и контрол на процедурата по присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво, проведени са планираните заседания, включително чрез осъществяване на видеоконферентна връзка, като са взети необходимите решения за ефективно и ефикасно провеждане на процедурата;

- Осъществени са дейности в рамките на мащабната инициатива на МРРБ за насърчаване на общините да въвеждат стандарти за качество на управлението и да оценяват прилагането на принципите за добро демократично управление на местно ниво. Изпълнена е задача с предмет: „Изготвяне на доклади за независима проверка и верификация при прилагане на Еталон (Benchmark) за степен на развитие на местната демокрация и местното самоуправление“, като получените резултати обхващат 23 общини;

- На базата на резултатите и данните от извършен независим одит на степента на развитие на местната демокрация и местното самоуправление и проведени социологически проучвания на мнението на граждани и общински съветници в 23 български общини е разработена и е изпълнена задача с предмет: „Консолидиране на данни и изготвяне на матрица на резултатите съгласно европейския  стандарт за качество на управлението в общините“. Консолидираната база данни и матрица на резултатите от прилагането на европейския стандарт обхваща 82 индикатора, изпълнявани чрез 42 дейности в рамките на 12 принципа на добро управление;

- Осъществена е координация и съгласуване с Управителния съвет на НСОРБ по проект на решение на Министерския съвет за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. С Решение № 449 на МС от 03.07.2020 г. са одобрени представителите на българската делегация. За мандат 2020-2025 г. съставът на Комитета на регионите е определен съгласно Решение на Съвета на Европейския съюз 2019/852 от 21 май 2019 г. и Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 членове и 12 заместник-членове;

- Осъществена е организация и координация за изготвяне и съгласуване на Решение на Министерския съвет № 860 от 26.11.2020 г. за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 2021-2026 г. и впоследствие са уведомени всички заинтересованите институции;

- Изготвени са информации и становища във връзка с работата на Европейския комитет по демокрация и управление на Съвета на Европа, включително във връзка със подготовката на отговори на въпросници по системата „Услуги за бърз отговор“;

- Взето е участие във видеоконференция на 12-тото заседание на Европейския комитет по демокрация и управление към Съвета на Европа, проведено на 25-27.11.2020 г.;

- Предприети са необходимите действия по организация, координация, изготвяне на информационни материали и провеждане на първия етап от мониторинг на изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление от Република България, което се извършва от делегация/докладчици на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Проведена е дистанционна среща с представителите на Конгреса на 15.12.2020 г. и са изготвени отговори на поставените въпроси и теми за дискусия от страна на МРРБ;

- Разработена е техническа спецификация за изпълнение на задача „Осигуряване на техническо оборудване за работа в дигитална среда и дистанционни форми на участие в междуправителствените дейности на Съвета на Европа“. Задачата е в процес на изпълнение, като ще осигури за дирекцията техническо оборудване в съответствие със съвременните изисквания за дистанционна работа, видеоконферентна комуникация и скоростен обмен на данни и съдържание чрез използване на интернет платформи и комуникационни мрежи и канали за сигурен достъп до информация, включително в областта на местната демокрация;

- Участие в координацията и предоставяне на експертиза по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г.  с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ.

4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 3 500 | 5 138 |
| 2. Проекто-проучвателни работи | бр. | 39 | 36 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 240 | 340 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 0 | 0 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 350 | 350 |
| 7. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности | бр. | съгласно постъпили искания | 119 |
| 8. Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища | бр. | 44 | 43 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 55 |
| 10. Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект* | бр. | 11 | 5 |
| 11. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | бр. | 1 | 0* |
| 12. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ | бр. | 1 | 1 |
| 13. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | бр. населени места | 18 | 65 |
| 14.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 33 | 16 |
| 15. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 50 | 50 |
| 16. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 80 |
| 17. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 50 | 15 |
| 18. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 19 |
| 19. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 9 |
| 20. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 60 | 113 |
| 21. Издадени разрешения за строеж | Брой | 60 | 113 |
| 22. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 39 |
| 23. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | Съобразно постъпили запитвания | 1371 |
| 24. Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство | Брой | 4 | 4 |
| 25.Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво | Брой | 5 | 5 |

Забележка: Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15.

Показател „Изграждане и/или рехабилитация на язовири“ не е изпълнен през 2020 г., поради настъпилата извънредна епидемиологична обстановка, която доведе до промяна в графика на строителните дейности и отлагане изпълнението на някои от тях за 2021г.

Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 14 на показателите за 2020 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

Изпълнението по точки 17 - 22 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

- Показател „Брегоукрепване“ - Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- Показател „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- Показател „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” се отчитат в брой съоръжения с извършен мониторинг.

- Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията;

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

- Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени

- Показател „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с брой съществено завършен и приет благоустройствен обект/рехабилитация на пътни платна.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с административно-териториалното устройство включват:

- Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

- Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

  - Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2020 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУПО, продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки и наложените ограничения във връзка с обявеното в страната извънредно положение по повод пандемията от COVID-19. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 205 000 | 3 209 436 | 3 206 146 |
|  | Персонал | 1 970 000 | 1 827 000 | 1 823 743 |
|  | Издръжка | 235 000 | 1 382 436 | 1 382 403 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 205 000 | 3 209 436 | 3 206 146 |
|  | Персонал | 1 970 000 | 1 827 000 | 1 823 743 |
|  | Издръжка | 235 000 | 1 382 436 | 1 382 403 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 43 035 200 | 9 578 253 | 6 794 048 |
|  | Издръжка и други текущи разходи | 6 712 700 | 2 757 048 | 2 757 048 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 36 322 500 | 6 821 205 | 4 037 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 53 435 807 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 3 356 718 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  |  | 1 247 292 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  |  | 35 627 205 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  |  | 9 513 805 |
|  | Трансфери за благоустройствени дейности |  |  | 3 690 787 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 43 035 200 | 9 578 253 | 60 229 855 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 45 240 200 | 12 787 689 | 10 000 194 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 45 240 200 | 12 787 689 | 63 436 001 |
|  | Численост на щатния персонал | 67 | 67 | 53 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.

5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели:

Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

Целевите годишни стойности на заложените индикатори отразяват брой на документите, които са изготвени през 2020 г. Отчитането на реалните резултати за полугодието дава ясна оценка за динамиката и степента на текущото изпълнение на целевите стойности, както и за очакваното им годишно им изпълнение.

5.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 51 700 | 43 625 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 700 | 592 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 850 | 3 897 |
| 4.Извършени проверки на строежи и строителни книжа | брой | 31 000 | 34 448 |
| 5.Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 270 | 340 |
| 6. Съставени АУАН | брой | 475 | 740 |
| 7. Проведени административно наказателни производства | брой | 370 | 713 |
| 8. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 35 | 42 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства. | брой | 3 | 19 |
| 10. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове | брой | 2 | 2 |
| 11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 2 | 13 |
| 12. Разработени методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 1 | 2 |
| 13. Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им. | брой | 35 | 43 |

* Стартирала задача през първото полугодие на 2020 г.

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 43 625 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

- Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДИСК са проведени 592 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 105 800 лв.

- Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 3 897 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 4 020 053 лв.

- Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 34 448 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.

  - Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През периода от ДНСК са извършени 9 421 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 3 771 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 93 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове - 39 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, 34 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях, 9 заповеди по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж и 68 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

  - Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 25 027 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2, относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 142 заповеди.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа. са образувани 121 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации. Издадени са 104 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 77 500 лв. и 11 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 330 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.З и 4 ЗУТ.

- Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 340 индивидуални административни акта, както следва:

- 142 заповеди по чл.156, ал.З ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

- 34 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 39 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация;

- 9 заповеди по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж;

- 68 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

- 48 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

- Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 740 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

- Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 645 наказателни постановления на обща стойност 985 302 лв., както и 68 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

- Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 42 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Кърджали, Пловдив и Силистра.

9. Разработени общо 18 бр. наредби, от които 11 бр. са обнародвани към 31.12.2020 г., а 7 бр. към същата дата са проекти. Към края на отчетния период заложената годишна целева стойност на индикатора „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства“ е преизпълнена 6 пъти.

Разработени нормативни актове през 2020 г. без бюджетни средства

Обнародвани наредби през 2020 г.:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ. бр. 13 от 2020 г.);

2. Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 38 от 2020 г.);

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.);

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 78 от 2020 г.);

5. Наредба № РД-02-20-2 от 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород (ДВ, бр. 86 от 2020 г.) (в сила от 07.01.2021 г.);

6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в  околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 95 от 06. 11. 2020 г.);

7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 95 от 06. 11. 2020 г.);

8. Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол и приемане и експлоатация на скелета (ДВ, бр. 105 от 2020 г.) (в сила от 12.06.2021 г.);

9. Указания по прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) – съгласувани от министъра на РРБ на 23.06.2020 г.;

10. Наредба № РД-02-20-1 от 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания (ДВ, бр. 29 от 2020 г.) (участие на експерти от ДТПН);

11. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 39 от 28 април 2020 г. (участие на експерт от ДТПН);

Проекти на наредби, разработени през 2020 г.:

12. Към 31.12.2020 г. - Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (ДВ, бр. 12 от 2021 г.);

13. Към 31.12.2020 г. - Проект на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (ДВ, бр. 13 от 2021 г.);

14. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;

15. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2181з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите;

16. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (участие на експерт от ДТПН);

17. Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

18. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците ;

19. Проект на Наредба за условията и изискванията за проектиране и изграждане на ограничителни системи за пътища (участие на експерти от ДТПН).

10. По този индикатор през 2020 г. са проведени обществени поръчки за ключови задачи на дирекцията, планирани за изпълнение с бюджетни средства.

Поради забавяне на сключването на четири договора по проведени обществени поръчки през 2020 г., същите договори са сключени през месец януари 2021 г. съответно разходите за тях са поети през м. януари 2021 г. вместо през 2020 г., както беше планирано в плана на дирекция ТПН за 2020 г.

През 2020 г. бяха проведени обществени поръчки и избрани изпълнители за следните задачи:

1) Обществена поръчка с предмет „Разработване на правила и нормативи за организиране на движението по пътищата и за отмяна на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2019 г.)“ Договор № РД-02-29-12 от 13.01.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“, гр. София. Договорът е на стойност 19 980 лв. с ДДС.

2) Обществена поръчка с предмет „Разработване на правила и нормативи за сигнализация на пътищата с пътни знаци и за отмяна на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.)“ Договор № РД-02-29-13 от 13.01.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“, гр. София. Договорът е на стойност 19 980 лв. с ДДС.

3)  Обществена поръчка с предмет: „Анализ на актуалните версии на европейските стандарти към съоръженията за игра и настилките на площадките за игра и съответствието им с нормативните изисквания към площадките за игра“ Договор № РД-02-29-45 от 11.02.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ДЗЗД „Безгрижна игра“- София Договорът е на стойност 9 896,18 лв. с ДДС.

4) Обществена поръчка с предмет „Определяне на ефективни от гледна точка на разходите минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите в България в рамките на задължителния периодичен преглед на техническите правила и норми и актуализирането им с цел отразяване на техническия прогрес в сградния сектор в съответствие с чл. 4, т. 1 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите“. Договор № РД-02-29-15 от 14.01.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Технически университет – София – технологии“ ЕООД, гр. София. Договорът е на стойност 216 000 лв. с ДДС.

Поради забавяне на сключените договори по обществени поръчки към края на отчетния период заложената годишна целева стойност на индикатор 2 „Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове “ беше изпълнена, но от задачи, реализирани със собствен капацитет на дирекция ТПН без бюджетни средства. Извършени са от експерти на дирекцията 2 бр. анализи на следните теми:

- Анализ на предложения за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;

- Анализ на прилагането на националното определение за сгради с близко до нулево потребление на енергия и предложение за адаптирането му в съответствие с новото европейско законодателство за енергийните характеристики на сградите и за енергията от възобновяеми източници.

11. По този индикатор е изпълнена задача с предмет: „Разработване и/или актуализиране на национални приложения към европейски, в т.ч. хармонизирани стандарти от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011“. Задачата е изпълнена от Българския институт за стандартизация чрез процедура на пряко договаряне на обществената поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 13, чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП и чл. 15, ал. 2, б."а" от ВПУЦОПМРРБ. Задачата се финансира с бюджетни средства от одобрения бюджет на дирекция ТПН за 2020 г. и е в размер на 17 000 лв. с ДДС. В рамките на задачата са разработени 13 бр. национални приложения.

Към края на отчетния период заложената целева стойност на индикатор 3 „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е преизпълнена 6 пъти.

12. Изпълнена е задача с предмет: „Разработване на национални изисквания и методики за влагането в строежите на Република България на строителни продукти врати и термопанели от строителни отпадъци, преминали през подготовка за повторна употреба, и критерии за предоставянето им за употреба в строежите“, финансирана с бюджетни средства от одобрения бюджет на дирекция ТПН за 2020 г. и с директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ВПУЦОПМРРБ. Сключеният договор № РД-02-29-87 от 29.06.2020 г. с външен изпълнител „Раз Консулт“ ЕООД, гр. София на стойност 12 600,00 лв. с ДДС е приключил в срок. По горецитираният договор са разработени 2 бр. методики за повторна употреба в строежите на строителни отпадъци, както следва: Методика за подготовка за повторна употреба на термопанели и на крила на врати от строителни отпадъци. Към края на отчетния период заложената целева стойност на индикатора „Разработени методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е преизпълнена 1 път.

13. По индикатора са проведени 41 бр. планови проверки на оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и е упражнен на ефективен контрол върху дейността на лицата.

Към края на отчетния период заложената целева стойност на индикатора „Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им“ е преизпълнена 1,17 пъти.

Подробен преглед на изпълнението на други дейности във функциите на дирекция ТПН, свързани с показателите и целевите им стойности в рамките на бюджетната програма, изпълнявани без бюджетни средства

- Участие в работни групи по разработването на проекти на нормативни актове на МРРБ и на други ведомства:

-   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност;

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата;

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията;

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата;

- Проект на Закон за водоснабдяване и канализация;

- Проект на Закон за гробищните паркове, гробищата, погребенията и погребалната дейност, внесен в МРРБ от Националното сдружение на общините в Република България;

- Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

- Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени  мерки обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство или участие в междуведомствени работни групи и съвети за изпълнение на национални и европейски политики:

- Координиране изпълнението на проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа в българския строителен сектор“ по “Проект REFORM/SC2020/089 на МРРБ към Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ с консултант KPMG, определен от Европейската комисия;

- Разработване на проектно предложение „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“, определено за финансиране по националния План за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост след последиците от COVID-19.

- Организиране и координиране работата на Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите и за разработване на стратегия за дигитализация на строителния сектор;

- Организиране и координиране работата Национален експертен съвет за изпълнение на национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия;

- Участие в разработването на Национална програма за развитите България 2030;

- Участие в разработването на проект на нова Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. – РГ към МТСП;

- Участие в разработването на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г.;

- Участие в разработването на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;

- Участие в изпълнението на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон до 2018 – 2022 г..

- Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН

- Участие в 2 бр. заседания, организирани от Европейската комисия за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011, за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните  продукти и за разглеждане на делегирани актове към регламента, проведени на 4 и 5 март 2020 г. Преди заседанията са подготвени становища по всички разглеждани на заседанията документи;

- Участие в 1 бр. заседание на Консултативната група за строителни продукти към Европейската комисия, проведено на 6 март 2020 г. Преди заседанието са подготвени становища по всички разглеждани на заседанието документи;

- Участие в 1 бр. online заседание на Постоянен комитет по строителство към Европейската комисия, проведено на 15 юни 2020 г.;

- Попълнена е матрица с националните изисквания за строителните продукти в Република България, която е изпратена на Европейската комисия във връзка с ревизията на Регламент (ЕС) № 305/2011 – месец февруари 2020 г.;

- Изготвени и съгласувани са национални позиции по поставените въпроси в документи, получени по електронната поща от Европейската комисия, както следва: на 21 февруари – 1 брой, на 29 април - 3 броя, на 4 май – 1 брой, на 19 май – 2 броя;

- Участие в среща с представители на Европейската комисия и на индустрията от държавите-членки във връзка с предстоящите промени на Регламент (ЕС) № 305/2011, проведена на 13.07.2020 г.;

- Участие в заседание на работна група „Техническа хармонизация” – Строителни продукти (G.07) към Съвета на Европейския съюз, проведено на 24.09.2020 г. Преди заседанието са изготвени и предоставени на Министерството на икономиката отговори на въпросни във връзка с промените в основно изискване 7 (BWR 7) Устойчиво използване на природните ресурси;

- Участие в експертна работна среща между България и представители на Европейската комисия във връзка с предстоящите промени в Регламент (ЕС) № 305/2011, проведена на 5.10.2020 г. Преди срещата е изготвена национална позиция, включваща цялостна визия за промяна на регламента и на основно изискване 7 (BWR 7) Устойчиво използване на природните ресурси;

- Участие в среща на германското председателство на тема „Ролята на стандартизацията в европейската регулаторна рамка за строителните продукти“, проведена на 8.10.2020 г. Преди срещата е изготвено и предоставено на Министерството на икономиката становище във връзка с разглежданите на срещата въпроси;

- Участие в заседание на ЕК на тема CPR ACQUIS, проведено на 14.10.2020 г. Преди заседанието е изготвена националната позиция във връзка с разглежданите на срещата въпроси;

- Участие в 5 сесии (в т.ч. с презентация за България) на четиридневно пленарно заседание на държавите-членки и Европейската комисия по инициативата на ЕК „Съгласувани действия“ - CA-5 EPBD във връзка с транспониране в националните законодателства на Директива (ЕС) 2018/844, която измени Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите;

- По линия на ПМС № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз: Съгласуване на 16 бр. позиции в РГ 14 „Енергетика“ и 10 бр. позиции в РГ 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания”.

- Управление на националната система за оценяване на експлоатационните показатели/характеристиките на строителните продукти

- подготовка и провеждане на 41 бр. надзорни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти в съответствие с утвърдения годишен план на дирекцията;

- утвърдена Заповед РД № 02-14-826 от 29.09.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на 7 бр. работни процедури за сертификация на строителни продукти;

- извършване на 25 бр. нотификации пред ЕК и държавите-членки и предоставяне на документи от извършен годишен надзор на дейността на нотифицираните лица, както и за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати;

- издадени са 17 бр. актуализирани разрешения на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, от които и 7 бр. по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и 10 бр. по хармонизирания ред на Регламент (ЕС) № 305/2011.

- Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515

- изготвяне на 45 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

- поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството (публикуване на разширени и актуализирани списъци на строителни продукти от обхвата на  издадени Разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти на ЛОСП, актуализиране на европейското и национално законодателство в областта на строителните продукти, публикуване на новини за провеждане на обществени допитвания на проекти на национални изисквания, актуализиране на информация за ЛОСП и др.);

- По линия на Постановление № 165 от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите - изпълняване на функциите на отговорен служител на МРРБ по чл. 4, ал. 5 при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове.

е) Дейност, свързана със стандартизация и участие в технически комитети в БИС

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС в т.ч извършване на дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства само за годишен членски внос към БИС в размер на 3000 лв./год..

- Анализ на изпълнението

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 31.12.2020 г., показва голям обем извършена работа от дирекция ТПН за отчетния период. Заложените цели и годишните индикатори на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” за 2020 г., по която дирекция ТПН работи, са преизпълнени, като преизпълнението е реализирано без бюджетни средства.

При дейностите с бюджетни средства през 2020 г. се констатира следният сериозен проблем: Поради забавяне на провеждането на обществените поръчки и значително забавяне при сключването на договори от дирекция „Обществени поръчки“ с външни изпълнители, се наложи през 2020 г. дирекция ТПН да извърши няколко актуализации на бюджета за 2020 г. и да докладва периодично пред ръководството на МРРБ за трудности и невъзможност и да усвои средствата от утвърдения бюджет на дирекцията за 2020 г. По тази причина в края на 2020 г. дирекция ТПН освободи неусвоен финансов ресурс в размер 277 124 лв. с ДДС.

Изложените обстоятелства по създалия се проблем през 2020 г. освен, че създадоха допълнително натоварване в работата на дирекция ТПН, но изцяло нарушиха логическата връзка в бюджетното планиране на дирекция ТПН за следващите три години.

Друг дългогодишен и принципен проблем, който отчитаме ежегодно е трайно установеният недостиг на средства за изпълнение на задачи по задължения на МРРБ, които са от функционалната компетентност на дирекция ТПН. Този проблем е свързан с ниският разходен таван на дирекция ТПН, който е 60 000 лв. и от години не е променян въпреки увеличаващия се обем на нормативната работа в дирекцията. Изключение правят последните 2 години (2019 г и 2020 г.), както и следващите 3 прогнозни бюджетни години (2021 г., 2022 г. и 2023 г.), през които по решение на ръководството на МРРБ дирекция ТПН получи целево увеличение на разходния таван за конкретни задачи. Недостигът на средства се ускорява все повече с увеличаване на динамиката на европейското законодателство и с необходимостта от бързото транспониране на изискванията на европейски регламенти, директиви и стандарти в техническата нормативна уредба на България.

Предвид преизпълнението на четири от заложените пет индикатора по Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството”, дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при извършване на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515.

Международната дейност на дирекцията, свързана с разработване на мотивирани становища и участия в срещи и заседания на Европейската комисия бележи успехи и през 2020 г. независимо, че е провеждана в условия на пандемия от COVID-19.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика, геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации.

Информация за наличността и качеството на данните

Нормативните актове и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

5.3. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 9 786 900 | 10 447 200 | 10 340 154 |
|  | Персонал | 7 259 800 | 8 152 233 | 8 044 926 |
|  | Издръжка | 2 327 100 | 1 946 209 | 1 946 470 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 348 758 | 348 758 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 9 786 900 | 10 447 200 | 10 340 154 |
|  | Персонал | 7 259 800 | 8 152 233 | 8 044 926 |
|  | Издръжка | 2 327 100 | 1 946 209 | 1 946 470 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 348 758 | 348 758 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 1 415 174 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 1 415 174 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 1 415 174 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 9 786 900 | 10 447 200 | 10 340 154 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 9 786 900 | 10 447 200 | 11 755 328 |
|  | Численост на щатния персонал | 415 | 415 | 330 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

5.4. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

  - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основни приоритети на АГКК за 2020 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, проектирането и строителството масиви от данни за цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, геодезическите мрежи и др.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на КККР.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. 	Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2020 г. са отчетени приходи от такси в размер на 9.7 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 – те СГКК, както и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходимите документи, цена и  срок за изпълнение и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез КАИС обслужването с кадастрална информация се извършва и чрез отдалечен достъп, през Интернет, на принципа “Обслужване на едно гише”.

Към 31.12.2020 г. АГКК има сключени споразумения със 230 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 143 общини обслужват граждани, в това число и осем от районните администрации на Столична община – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Изгрев, Подуяне, Слатина и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 420.

И през 2020 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

АГКК е одобрила заявления на 260 бр. правоспособни лица, от които 155 са юридически лица и 105 - физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период са регистрирани 140 бр. правоспособни лица.

На нотариусите от 2014 г. им е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 31.12.2020 г. има общо 94 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През 2020 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 8 бр. населени места в община Ябланица, на урбанизираните територии на общински центрове гр. Сливница, с. Антон и с. Челопеч и 57 бр. населени места в общини Белослав, Бяла (област Варна), Варна, Видин, Вълчи дол, Пазарджик и Родопи, както и финансираните от друг инвеститор, но процедирани от АГКК, КККР за териториите в строителните граници на с. Падала, общ. Рила и урбанизираната територия на с. Пожарево, общ. Тутракан.

Към 31.12.2020 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Неделино и на с. Чавдар, и на 11 бр. други населени места от общини Долни Дъбник, Костенец и Севлиево, и на урбанизираните територии на 11 бр. общински центрове – гр. Антоново, гр. Божурище, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Долни чифлик, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил, с. Струмяни и гр. Хисаря и 331 бр. населени места в общини Антоново, Благоевград, Божурище, Ботевград, Бяла (област Русе), Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Вълчи дол, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Гърмен, Долна баня, Долни чифлик, Златоград, Исперих, Каспичан, Нова Загора, Нови Пазар, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Ружинци, Самоков, Самуил, Сандански, Севлиево, Силистра, Симитли, Смядово, Струмяни, Трявна, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

След обявени през м. октомври 2019 г. и проведени през 2020 г. две процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), през месеците октомври и ноември 2020 г. са сключени 17 бр. договора и е открито производството по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на 8 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец и гр. Съединение, и на 188 бр. населени места в общини Аксаково, Белоградчик, Велики Преслав, Велико Търново, Върщец, Грамада, Добрич – селска, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови пазар, Петрич, Поморие, Сапарева баня, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково, Царево, Черноочене и Чупрене.

За останалите шест обособени позиции за създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински център гр. Долна Митрополия и на 79 бр. населени места в общини Белово, Брезник, Велинград, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Перник, Рудозем, Русе и Чепеларе, Решенията на изпълнителния директор за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществените поръчки се обжалват.

Продължиха дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в КККР. В периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 198 бр. землища.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

- Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове; брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – публична държавна и публична общинска собственост; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; пясъчните дюни; островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, за които имаше постъпила информация в АГКК, без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, община Варна, област Варна, за която част СпКР са приети през м. януари 2019 г., след одобряване на КККР на землището на с. Константино със Заповед № РД-18-1897/27.11. 2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.

През 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в община Балчик, област Добрич; община Варна, област Варна; общини: Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево, област Бургас, по подадени данни от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, и определянето на охранителни зони „А“ и/или „Б“ за землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик  и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич.

През 2020 г. са приети изработените през 2019 г. СпКР на 17 бр. нови морски плажове. За останалите три броя морски плажове се извърши допълнително заснемане на пясъчните дюни, попадащи върху морските плажове, с участието на представители от Министерството на околната среда и водите. Приети са и границите на охранителни зони „А“ и/или „Б“ в землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик  и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич.

През 2020 г. се възложиха и бяха приети СпКР на морски плаж, попадащ в част от поземлен имот в м. Лесопарк Росенец, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, като определяне на новото местоположение на границите на охранителни зони „А” и „Б” в обхвата на морския плаж ще бъде извършено през 2021 г.

През месец декември 2020 г. се възложи и актуализиране на определените охранителни зони „А“ и/или „Б“ по ЗУЧК в общо 32 бр. землища, от които: 11 бр. в област Добрич, в землищата на гр. Шабла, с. Крапец, с. Езерец, с. Ваклино, община Шабла, с. Свети Никола, с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, с. Оброчище, с. Кранево, община Балчик; 6 бр. в област Варна, в землищата на с. Осеново, с. Кичево, община Аксаково, с. Близнаци, община Аврен, с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, с. Горица, с. Самотино, община Бяла и 15 бр. в област Бургас, в землищата на гр. Обзор, с. Емона, гр. Свети Влас, гр. Несебър, с. Равда, община Несебър, гр. Ахелой, община Поморие, с. Маринка, община Бургас, гр. Черноморец, с. Росен, с. Равадиново, община Созопол, с. Варвара, гр. Ахтопол, с. Резово, с. Изгрев и с. Велика, община Царево.

- Отстраняване на явна фактическа грешка на земеделските територии

През м. март 2019 г. се сключиха договори за отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово.

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР (обн., ДВ, бр. 57 от  2016 г.) за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и местно значение, жп. линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно-охранителни зони пояс „I“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

В периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. е приета отстранената явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на 201 бр. землища в 13 общини - Бургас, Велико Търново, Горна Оряховица, Гулянци, Добрич-селска, Долна Митрополия, Елхово, Котел, Нова Загора, Плевен, Созопол, Тунджа и Червен бряг.

- Геодезия и картография

Изпълнените в периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. дейности са:

- Проведени процедури по оценка за съответствие на 3 (три) ГНСС инфраструктурни мрежи с изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (Инструкцията) и издадени съответните удостоверения;

- Осъществен периодичен контрол на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК;

- Проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК” и избран изпълнител за следващия период на мониторинг;

- Анализиран и приет отчет за обработката на регистрациите на морското ниво за 2019 г. в мареографна станция Варна и анализа на резултатите;

- Извършено валидиране, за територията на България, на трансформационни гридове (предоставени от координационния и изчислителен център за поддръжка на UELN и EVRS - офиса в Лайпциг на Федералната агенция по геодезия и картография) между височинните системи, използвани в България и новата реализация на Европейската вертикална референтна система - EVRF2019;

- Участие в разработка „Държавната нивелачна мрежа 1920 – 2020 г., която предстои да бъде публикувана в книга от тематичната поредица „Висша геодезия“ на Департамент Геодезия на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН;

- Оказано съдействие, съвместно с проф. Ив. Георгиев (НИГГГ – БАН), на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за изясняване на въпроси, свързани с използваните координатни и височинни системи, осигуряване точността на данните, свързани с безопасността на въздухоплаването и участие в осъвременяване на Наредба № 15/2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване в частта й относно геодезическите термини и дефиниции;

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги, и разработен и издаден каталог с имената на държавите;

- Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

- Разработена Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа (инструкцията е обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.).

- Приети 12 (дванадесет) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и 4 (четири) създадени ГММП.

- Разработени технически спецификации за възлагане създаването на цифрова едромащабна топографска карта и аерозаснемане за тази цел за част от територията на страната.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

През 2020 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 2 млн. бр. единици информация.

Геокартфонд са предоставили 4,5 хил. бр. услуги.

През отчетния период (01.01.2020 – 31.12.2020) оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации) са заявили и предоставили 638 хил. бр. автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През 2020 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 2 млн. бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През 2020 г. са регистрирани 81 правоспособни лица, от които 62 физически и 19 юридически лица.

6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” показателите за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 50 000 | 608 356 |
| 2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 1149 |  |
| 3.Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Република България | кв. км | 330 |  |
| 4. Мареографни измервания | бр. станции | 2 | 1 |
| 5. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи | бр. мрежи | 3 | 4 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

По т. 1 – създаването на КККР (одобрени – 503 313 ха (в т.ч. и площта на преобразувана КВС в КККР), приети – 9 108 ха и в процес на изработване – 95 935 ха).

По т. 2. - през отчетния период не е възлагано преизмерване на нивелачни линии.

По т. 3 - през отчетния период не е възлагано създаване на цифрова едромащабна карта (ЕТК).

По т. 4 - мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна.

По т. 5 – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

По заявените целеви стойности:

1. Показател 1 е изпълнен.

2. Показател 2 не е изпълнен поради забавяне в процедурата по актуализиране на Инструкцията за създаване и поддържане на ДНМ. Бе преценено, че не е целесъобразно и научно-технически оправдано да се стартира процедура за преизмерване на нивелачни линии I клас преди влизане в сила на актуална инструкция (действащата инструкция е от 1980 г. и не отговаря на изискванията на наредбата, нито на съвременните технически изисквания и технологии).

3. Показател 3 не е изпълнен поради забавяне в процедурата по създаване на Инструкция за създаване и обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000. Забавянето е резултат от неодобряване на проектно предложение, разработено с подкрепата и принципното съгласие на Норвежката картографска агенция (Kartverket), за финансиране по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм.

4. Показател 4 не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции. Възникналата епидемична обстановка и въведените ограничения възпрепятстваха разговорите и дейностите по възстановяване/създаване на мареографна станция в Бургас.

5. Показател  5 е изпълнен. Целевата и постигнатата стойност се различават, тъй като към момента на определянето на целевата стойност в АГКК не бе постъпило искане за оценка на съответствие на 4-та инфраструктурна ГНСС мрежа.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

6.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 21 452 000 | 21 573 877 | 21 460 667 |
|  | Персонал | 8 320 400 | 8 519 379 | 8 518 865 |
|  | Издръжка | 11 224 100 | 10 448 348 | 10 367 591 |
|  | Капиталови разходи | 1 907 500 | 2 606 150 | 2 574 211 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 21 452 000 | 21 573 877 | 21 460 667 |
|  | Персонал | 8 320 400 | 8 519 379 | 8 518 865 |
|  | Издръжка | 11 224 100 | 10 448 348 | 10 367 591 |
|  | Капиталови разходи | 1 907 500 | 2 606 150 | 2 574 211 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 10 297 | 10 297 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 10 297 | 10 297 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 10 297 | 10 297 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 21 452 000 | 21 584 174 | 21 470 964 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 21 452 000 | 21 584 174 | 21 470 964 |
|  | Численост на щатния персонал | 417 | 417 | 395 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха АГКК и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.

През 2020 година АГКК изпълнява един проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

- Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2020 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 31.12.2020 г. постигнатите резултати по дейности са:

- Създаване на КККР в цифров вид – дейността е изпълнена.

- Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – дейността е изпълнена.

- Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – дейността не е изпълнена.

- Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра – дейността е частично изпълнена.

- Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.

- Информация и комуникация – дейността е изпълнена.

6.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция по геодезия, картография и кадастър.

7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

7.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет (РМС), касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от Министерския съвет (МС) решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Поставените оперативни цели през анализирания период са:

1. Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия, „Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия“, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие.

През 2020 г. дейностите по изпълнение на програмата са допринесли за непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; недопускане на несъстоятелност на търговски субекти; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост; следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

Подобряване на дейността – финансовата независимост и ликвидност на дружествата от отрасъл ВиК чрез осигуряване на финансиране и кредитиране от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

Вземане на своевременни управленски решения от органите на управление на дружествата в интерес на обществото и предприятията, възможност за дългосрочно планиране развитието на фирмите и предоставяните от тях, съгласно предмета на дейност услуги с необходимия обем и качество.

2. Реформата в сектор „Води”.

Редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРРБ свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ е Закона за водите, като са заложени и следните специфични цели:

- подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз;

- създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията;

- повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.

Като ползи и ефект за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси, да изпълняват задълженията си, съгласно сключените договори с Асоциациите по ВиК. Осигуряват се възможности за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, както и подпомагане на процеса по приемането на бизнес-плановете на ВиК операторите за новия регулаторен период 2022-2026 г.

7.2. Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Æ Разработване на вътрешно–ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция „ТДК“ свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

Æ Съставяне и поддържане на регистри:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества.

Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ и предоставяне на информация за тях по искане на държавни ведомства, фирми и организации.

 Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона.

Æ Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие.

- Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

 преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества предложения, документи и справочен материал;

 изготвяне на становища, доклади или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

 внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните работни групи и комисии в МРРБ;

 изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

Æ Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на търговските дружества.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на управленски решения;

предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите и на Агенцията за публичните предприятия и контрол тримесечно и годишно съгласно изискванията на нормативната уредба;

организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие;

изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им;

- разработване на нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества, вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността им;

- обезпечаване на правни и организационни предпоставки за пълноценното функциониране на новоучреденото еднолично акционерно търговско дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД, във връзка с прехвърляне от страна на държавата на притежаваните дялове и акции в държавните ВиК оператори в капитала на Холдинга.

съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД;

изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи;

- организирани са процедурите по прехвърляне/апортиране на държавното участие на 10 броя ВиК дружества в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в т.ч.: искания до Агенция по вписвания за изготвяне на оценки от независими вещи лица, изготвяне на протоколи на министъра на РРБ отнасящи се за холдинга, провеждане на общи събрания на съдружниците на ВиК дружествата за вземане на решения за апорта и др.;

- през 2020 г. са предприети поредица от действия и мерки за целево финансово подпомагане на 5 броя ВиК дружества с цел погасяване на просрочените им задължения за ел.енергия и такси водоползване към МОСВ и покриване на натрупани загуби и отрицателни резерви, в общ размер на 51 440 909 лв., от които:

20 023 хил.лв. чрез увеличение и намаление на капитала на „ВиК Добрич“ АД и встъпване на Български ВиК холдинг“ ЕАД като акционер в дружеството;

12 002,559 хил.лв. чрез предоставяне на заем от холдинга на ВиК оператори с държавно участие (Добрич, Шумен, Сливен);

19 415,350 хил.лв. чрез предоставяне на заем от холдинга на 3 бр. дъщерни дружества ВиК (Кюстендил, Пловдив и Шумен);

организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

Æ Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие;

обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина;

осигуряване на достъпа до финансови ресурси, чрез кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София;

методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

Æ Изпълнение през 2020 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор „Води“ и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Закона за водите.

 Подпомагане дейността на 14 бр. ВиК оператори, за които има изготвени Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), като бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. да сключат администативни договори с УО на ОПОС при Министерството на околната среда и водите за получаване на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. Разрешаване на предоставянето на гаранции от страна на дружествата към УО на ОПОС за авансово предоставяне на до 10% от безвъзмезднната стойност по договорите, с цел мостово финансиране по изпълнението на проектите.

 Участие в преговорни процедури с финансови и кредитни институции, във връзка с предоставането на дружествата на дългосрочен финансов ресурс за обезпечаване на частта на съфинансирането и недопустимите разходи при изпълнението на инвестиционни проекти във В и К инфраструктура.

- На основание Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 от 21.01.2018 г. на Министерския съвет е одобрена процедура и план график за обезпечаване на дейността по провеждане на конкурсни процедури за избор на управителни органи в дружествата от отрасъл ВиК. Конкурсната процедура протича при спазване на изискванията на чл. 9, ал. 1 от цитираната наредба. В резултат на дейността, през отчетната 2020 г. са проведени 7 (седем) конкурсни процедури с избрани управители, други 4 (четири) са започнати (открити) и две конкурсни процедури са прекратени.

7.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 92 | 107 |
| 2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 5 | 18 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 3 | 1 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 5 | 5 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите | брой | 2 | 4 |
| 6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 20 | 19 |
| 7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 133 | 554 |
| 8. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) | бр. | 42/37 | 42/27 |
| 9. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 20000/5000 | 46762/10343 |
| 10. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 33/3 | 29/7 |
| 11. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 430 000 | 310 000 |
| 12.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 280 000 | 150 000 |
| 13. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 1 | 11 |
| 14. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД | бр. | 1 | 0 |
| 15. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 1 | 0 |
| 16. Издадени протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД | бр. | 20 | 6 |
| 17. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/20 | 1/20 |
| 18. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 10/1 | 15/1 |

Външни фактори, оказали въздействие върху постигането на целите на програмата:

През отчетния период на 2020 г. такива са:

- Потенциални затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества, при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми;

- Законодателни промени на макрониво и свързаните с това съществени изменения в стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД;

- Забавяне на процеса на консолидиране на някой обособени територии, представляващо пречка за безвъзмездното финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.;

- Пандемията от COVID-19 допълнително снижи паричните средства, с които ВиК дружествата оперират, поради влошаване на събираемостта на вземанията от техните клиенти.

Информация за наличността и качеството на данните

Дирекция „ТДК“ изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период;

Тридесет и шест търговски дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ през 2020 г. са обект на специално наблюдение и контрол по отношение на финансовата дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия.

Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества, които са надеждно установими чрез деловодната система на МРРБ и посредством  поддържан от дирекция „ТДК“ архив  - досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 892 000 | 838 400 | 837 953 |
|  | Персонал | 854 000 | 818 000 | 817 461 |
|  | Издръжка | 38 000 | 17 041 | 17 133 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 3 359 | 3 359 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 892 000 | 838 400 | 837 953 |
|  | Персонал | 854 000 | 818 000 | 817 461 |
|  | Издръжка | 38 000 | 17 041 | 17 133 |
|  | Капиталови разходи |  | 3 359 | 3 359 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 892 000 | 838 400 | 837 953 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 892 000 | 838 400 | 837 953 |
|  | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 25 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

7.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „търговски дружества и концесии“.

8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават.

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

8.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

|  | Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване" | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1 | Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 135 |
| 2 | Обработени документи | бр. | 3 680 000 | 3 051 837 |
| 3 | Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 3 745 334 |
| 4 | Сертификати | бр. | 125 | 126 |
| 5 | Извършени проверки; | бр. | 350 | 216 |
| 6 | Обучения и семинари | бр. | 15 | 34 |
| 7 | Указания и ръководства | бр. | 5 | 2 |
| 8 | Нормативни документи. | бр. | 40 | 1 211 |
| 9 | Обработени преписки; | бр. | 2000 | 5 902 |
| 10 | Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 95000 | 97 000 |
| 11 | Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| 12 | Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 7 |
| 13 | Потребители. | бр. | 2000 | 2 805 |
| 14 | Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | 22 кметства и 2 общини Извършени са 13 проверки на подписки по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление |

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през 2020 г. са 135 и превишават планираните.

- Обработени документи – през 2020 г. в НБД „Население” са обработени  3 051 837 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 3 745 334 лица. Броят на актуализираните записи през 2020 г. превишават броя на планираните за годината.

- Сертификати –  през 2020 г. има издадени 126 сертификата. Броят на актуализираните сертификати съответстват на планираните стойности за 2020 година.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2020 г. са извършили 216 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки е по – малък от броя на планираните поради епидемиологичната обстановка в страната и наложените мерки за ограничаване командировките в страната във връзка с ограничаване разпространението на Ковид 19.

- Брой обучения и семинари – проведени са 34 обучения на общински служители. Предвид епидемиологичната обстановка в страната преобладаващата част от обученията са извършени дистанционно.

- Указания и ръководства – изготвени са 2 указания:

- за дипломатическите и консулските представителства в чужбина във връзка заявяване на постоянен и настоящ адрес на български граждани в чужбина;

- за общинските администрации във връзка с приложението на чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗГР.

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

- Нормативни документи – през отчетния период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са съгласувани 1 211  проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

- Обработени преписки – в дирекцията за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са постъпили 5 902 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2020 година.

- Извършени справки от НБД „Население” – разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 97 000. Броят на извършваните справки надвишава планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 805 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните.

- Проведени нови и частични избори на 27.09.2020 г.  – 22 кметства и 2 общини.

Балотаж на 04.10.2020 г. – 2 кметства

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 13 подписки.:

За произвеждане на местен референдум (29, ал. 2 от ЗПУГДВМС) – 2 бр.

Местни граждански инициативи (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 7 бр.

Национална гражданска инициатива (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 2 бр.

Европейска гражданска инициатива (53б от ЗПУГДВМС) – 1 бр.

Инициатива за свикване на общо събрание  - 1 бр.

8.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 3 146 000 | 3 744 790 | 3 743 266 |
|  | Персонал | 2 187 000 | 2 693 414 | 2 691 892 |
|  | Издръжка | 740 000 | 800 611 | 800 609 |
|  | Капиталови разходи | 219 000 | 250 765 | 250 765 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 3 146 000 | 3 744 790 | 3 743 266 |
|  | Персонал | 2 187 000 | 2 693 414 | 2 691 892 |
|  | Издръжка | 740 000 | 800 611 | 800 609 |
|  | Капиталови разходи | 219 000 | 250 765 | 250 765 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 3 146 000 | 3 744 790 | 3 743 266 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 3 146 000 | 3 744 790 | 3 743 266 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 98 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени към 31.12.2019 г. са 137 и надхвърлят планираните.

- Обработени документи – през 2019 г. в НБД „Население” са обработени  3 417 466 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 2 768 319 лица. Броят на актуализираните записи през 2019 г. надхвърля броя на планираните за годината.

- Сертификати –  през 2019 г. има издадени 122 сертификата. Броят на актуализираните сертификати се доближава към планираните стойности (125) за 2019 година, тъй като са обхванати всички служители на ГД ГРАО и нейните териториални звена. Не са издавани сертификати на незаетите щатни бройки.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2019 г. са извършили 587 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки надвишават планираните стойности за 2019 година.

- Брой обучения и семинари – проведени са 69 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения е значително надвишава броя на планираните за 2019 година.

- Указания и ръководства – изготвени са 5 указания, които са предназначени за служителите по гражданска регистрация в общинските администрации. Указанията са следните:

- за проверка на гласувалите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- за съхранение на данните на лицата с отпаднало основание за вписване в регистъра на населението;

- по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

- за проверка на гласувалите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в произведените избори за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.;

- за съставяне на актове за гражданско състояние, когато събитията са настъпили в българското дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Броят на изготвените указания съответстват на планираните за 2019 година.

- Нормативни документи – през 2019 г. са дадени становища по 10 проекта за нови или за изменение на нормативни актове. Съгласувани са 1 157  проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на МСи на неговата администрация.

Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – в дирекцията през 2019 г. са постъпили 6 128 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишават броя на планираните целеви стойности за 2019.

- Извършени справки от НБД „Население” – разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 87 500. Броят на извършваните справки съответства на планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 780 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., за произвеждане на избори за избиране на общински съветници и на кметове на 27.10.2019 година,

2 местни референдума (с. Мало Пещене, община Враца на 14.04.2019 г. и с. Синитово, община Пазаджик на 27.10.2019 г.)

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 30 подписки:

За произвеждане на местен референдум (29, ал. 2 от ЗПУГДВМС) – 6 бр.

Местни граждански инициативи (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 18 бр.

Национална гражданска инициатива (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 5 бр.

Европейска гражданска инициатива (53б от ЗПУГДВМС) – 1 бр.

Национална гражданска инициатива (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 3 бр.

8.5. Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.

9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

9.1. Извършени дейности по програмата

- Административно обслужване и човешки ресурси

І. Отдел „Управление на човешките ресурси“

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Обявени и проведени са 69 броя конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение, както и 4 процедури по мобилност.

Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите. Организирани и проведени са 32 броя конкурентни подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 1004 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите.

Изготвени и изведени са значителен брой заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания.

Изготвени са проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 4566 броя.

Извършени са допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 726 броя.

Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2020 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 358 служители на министерството.

Осъществена е организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове, като е осъществено и увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите на база годишните оценки. Приложени са и законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.

Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването, съгласуването и привеждането на длъжностните характеристики в съответствие с Рамката на дигиталната компетентност, съгласно приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията на Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Извършени са промени във връзка с Постановление № 136 на Министерския съвет от 19 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ.

ІІ. Отдел „Административно обслужване“

Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.

Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища.

Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ при изпълнение на мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус (COVID-19). Утвърдена е Харта на клиента на Министерството на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-1154/02.12.2020 г., която е публикувана на интернет страницата на министерството.

Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от  Самооценка на административното обслужване.

Проведени са 3 обществени поръчки за избор на изпълнители за предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на министерството. Сключени са 2 бр. договори: № РД-02-29-191/10.11.2020 г. с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и № РД-02-29-192/10.11.2020 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“. Третият договор предстои да бъде сключен.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството постъпват и се регистрират документи чрез всички установени канали, като за предходната година са обработени, както следва:

  - 37 364 бр. входящи,

  - 27 211 бр. изходящи;

  - 34 893 бр. вътрешни документи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

Служителите на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха 261 съобщения до медиите във връзка с текущата дейност и политиките на министерството. Организирани и проведени са над 30 интервюта. Подготвена е информация и е отговорено на 112 запитвания от медии. Съгласувани са 167 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. 31 проекта на нормативни документи са публикувани в Портала за обществени консултации и на електронната страница на министерството. За информиране на обществеността за обсъжданията на проектите са подготвени и разпространени съобщения за медиите.

Подготвена е необходимата информация във връзка с провеждането на 17  публични събития или посещения в страната с участието на министър Петя Аврамова или членове на политическия кабинет на министерството.

Изготвени са 24 заповеди за командировки на служители на министерството в чужбина. Като част от протоколната дейност са подготвени 122 поздравителни адреса от името на министър Петя Аврамова или заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството.

Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ (ЕКМСА) организира участиeто на министър Петя Аврамова в четвъртото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на Република България и Република Гърция, проведено в Александруполис, Гърция; провеждането на срещи на министъра с посланиците на САЩ, Полша, Румъния и Япония, както и срещи с назначените генерални консули на Република България в Ниш и Одрин; провеждане на онлайн форум с по въпросите, свързани с управлението на водите; участието на зам.-министър Деница Николова в Десетата Сесия на Световния форум по развитие на населените места, проведен в Абу Даби, ОАЕ; участие в онлайн среща на министрите, отговарящи за изпълнението на Дунавската стратегия и неформални онлайн срещи на министрите от Европейския съюз, отговарящи за градската политика и териториалното сближаване; участие на зам.-министър Николай Нанков в мониторинга на изпълнението на Европейската харта за местно самоуправление от България.

Отделът  подготви проекта на РМС за одобряване на намерението на Република България за придобиване на статут „Участник“ в Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР и работните групи към него, както и по подготовката на финансовите обосновки, свързани с проекта на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на Република България към ОИСР, създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г. и проекта на РМС за продължаване на мандата и усъвършенстване на дейността на постоянно действащия МКМ за присъединяване на Република България към ОИСР и за финансиране на дейността в периода 2021-2023 г.

Подготвен за подписване беше и проект на Програма за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на строителството и жилищно-комуналното стопанство на Руската Федерация в рамките на постоянно действащата работна група по строителство.

Звеното работи по въпросите, свързани с/със: Стратегията на ЕС за Дунавския регион, на която дирекция ВОПМС е Секретариат; координация със Съвета по европейски въпроси и съответните работни групи, свързани с прилагането на европейските директиви, регламенти и подготовката на отговори по запитвания на ЕК и открити процедури за нарушения („АМ „Струма“ и спазването на европейските изисквания за одит на пътната безопасност; въвеждането на нова система за събиране на такси за изминато разстояние за тежки преводни средства на основа на пропътувано разстояние и публикуването на заявление за област на ЕУЕСТ); инициативи и формати като: „Източно партньорство“, „Три морета“, „Берлински процес“, Централно-Европейската инициатива, „17+1“, ОЧИС и Съвета на Европа.

Координира участието в Европейската конвенция за ландшафта; Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Рамковата конвенция за защита правата на човека, Националния координационен механизъм по правата на човека, Агенцията на ЕС за основните права; подготви участието в оценъчното посещение в България на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа и доклада на Европейския икономически и социален комитет.

Отделът съгласува отчетите за 2019 г. и плановете за работа през 2020 г. на българските дипломатически мисии в чужбина.

Предоставени са справки за двустранните отношения от компетенциите на МРРБ със следните държави: Албания, Алжирската демократична и народна република, Беларус, Гърция, Египет, Израел, Италия, Киргизка република, Китай, Мароко,  Молдова, ОАЕ, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора.

Осигурени са 75 писмени превода на документи и 11 устни превода при провеждане на официални срещи или събития.

Дирекцията осъществи протоколното осигуряване и отразяването на вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, включително обезпечи провеждането на срещи на министъра с чуждестранни делегации.

- Обществени поръчки – през отчетния период от страна на дирекция «Обществени

- Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2021 година и изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на чл. 230, ал. 4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;

- Извърши преглед на постъпилите доклади за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

- Изготви 56 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите - заявители;

- При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

- Проведе обществените поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

- Изготви и организира сключването на 82 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност 4 859 591,83 лв.;

- Извърши предварителен контрол на 57 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол;

- Изготви 5 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

- Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

- Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-297/30.12.2019 г. „Абонаментно сервизно обслужване - профилактично и авварийно - на информационна система PAPO - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

- Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

- Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

- Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Заедно с външни изпълнители е осъществено  процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 400 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

В дирекцията са постъпили и разгледани 110 заявления за достъп до обществена информация. Изготвени са 52 решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер. По 47 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ, а по останалите са изготвени отговори до заявителите, съгласно които МРРБ не разполага с исканата информация.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в МРРБ, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” е изготвила Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2019 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

Съгласно Стратегическия план за 2020 г. – 2022 г., дирекция „Вътрешен одит” си е поставила следните стратегически цели:

- Предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразността, ефективността и ефикасността на дейностите и процесите, протичащи в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Целта е постигната чрез осъществяване на одитни ангажименти за увереност и консултиране, приетите и изпълнени препоръки.

- Предоставяне на независима и обективна оценка относно  правилното, законосъобразното и ефективно управление на програми и фондове, финансирани със средства на Европейския съюз и/или други донорски програми. Целта е постигната чрез осъществяване на одитни ангажименти за увереност, приетите и изпълнени препоръки.

- Укрепване на административния капацитет на вътрешния одит в МРРБ, чрез попълване състава на дирекцията и повишаване на професионалните знания и умения. Показател за изпълнение на целта е участието на вътрешните одитори в планирани и непланирани обучения през 2020 г. Осъществените обучения са в различни области, в т. ч. вътрешен одит, системи за финансово управление и контрол, обществени поръчки, оценка на риска и др.

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. от дирекция „Вътрешен одит“ са изпълнени 20 одитни ангажимента, както следва:

- 13 планирани одитни ангажименти за увереност;

- 4 одитни ангажименти за консултиране;

- 3 неофициални одитни ангажименти за консултиране.

В резултат на извършените одитни ангажименти са направени 330 бр. съществени констатации, от които 194 бр. с отрицателен и 136 бр. с положителен ефект.

През 2020 г. са дадени 130 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ в резултат на извършените одитни ангажименти. Анализирани са и са оценени съществени за постигане целите на МРРБ дейности, процеси и структури.

Във формулираните 130 бр. препоръки в одитните доклади за увереност и консултиране през 2020 г., вътрешните одитори са оценили 75 с висок риск, 43 със среден риск и 12 с нисък риск. Целта на дадените препоръки е свързана с подобряване на одитираните дейности и отстраняване на установените пропуски. Неизпълнението на идентифицираните високо рискови препоръки би оказало сериозно влияние върху постигане целите на одитираните структурни единици в системата на МРРБ.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:

През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството за над 500 потребители, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се:

- Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

- Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;

- Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.

Дирекция ИОСС администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа и бул. Цар Борис III, както и в регионалните отдели.

Координирано беше осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; доставка на квалифицирани удостоверителни услуги.

Във връзка с обявеното извънредно положение заради епидемията COVID19 и  свързаното с това изискване 50 % от служителите на МРРБ да работят от вкъщи, беше осигурена възможност за дистанционна работа, чрез изграждане на VPN връзки към служебните компютри. Също така е осигурена поддръжка и обслужване на потребителите работещи от вкъщи, с цел непрекъсваемост на работните процеси.

С цел намаляване на риска от разпространение на COVID беше доставена, инсталирана и пусната в експлоатация система за измерване на телесната температура на служителите и посетителите на входа на сградата.

Поради наложената забрана за провеждане на присъствени срещи, работни групи и всякакви мероприятия свързани с присъствието на външни лица в сградите на МРРБ, служителите на дирекция  ИОСС организираха и обезпечаваха видеоконферентни връзки за провеждане на срещите онлайн.

Отдел ИО в качеството си на Национален компетентен орган и ЕРИКС извършва проактивни и реактивни услуги за 31 субекта, предоставящи съществени услуги за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“  изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.

Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.

Ежедневно се извършваха настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

За изпълнението на тези цели на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати:

- Участваха в тренировки за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво, както й в заседания на Междуведомствената експертна работна група за осъществяване на и координиране на дейностите, свързани с провеждането на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната.

- Изготвиха обобщен Доклад с анкетни карти (въпросници за функционален анализ и карта за оценка на институционалните способности за реализация функциите на системата за защита на националната сигурност) от структурите на МРРБ във връзка със Стратегическия преглед.

- Разработиха Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2020 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.

- Оказваха методическа помощ при изготвяне на военновременните планове на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи и при изготвяне на планове за привеждане в готовност за работа във военно време чрез преглед и организираха съгласуването им.

- Изготвиха заявка за финансиране с бюджетни субсидии от държавния бюджет за 2021 г. и отчет за изразходваните финансови средства за ОМП за 2019 г. придружени с обяснителна записка, както й план за работата по ОМП през 2020 г.

- Актуализираха заявките за безусловно отсрочване на запасни и техника-запас.

- Оказаха методическа помощ при изготвянето на план за противодействие на тероризма на Агенция по геодезия, картография и кадастър, определена за стратегически обект от значение за националната сигурност, съгласно т. 2.9., Сектор IX „Държавно управление“ от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност на Постановление № 181/20.07.2009 г. на Министерския съвет.

Звеното по сигурността на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в министерството. Служителят по сигурността на информацията е изготвил Становища и Схеми за класификация на етапите във връзка със стартиране на следните обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на Република България с предмет:

      - „Абонаментна поддръжка на защитни стени в МРРБ - двугодишни лицензии“.

      - „Поддръжка на комуникационни устройства за 3 години“.

      - „Внедряване и поддръжка на автентикация и оторизация на мрежови устройства за срок от 3 години“.

      - „Доставка, инсталиране и конфигуриране на разширителни модули и лицензи за съществуващ дисков масив FUJITSU Eternus DX200 S3, както и обезпечаване предоставянето на гаранционна поддръжка от производителя за него“.

В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения на служителите, получили сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз. Водени са регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Изготвени са искания за издаване на удостоверения за сигурност на юридически лица и искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и от търговските дружества от В и К сектора, както и от юридическите лица. Изготвен е годишен доклад за състоянието на националната сигурност включващ отчет на степента на изпълнение на дейностите, които са насочени към повишаване на сигурността на гражданите и бизнеса през 2019 г. и предложения за планирани дейности/процеси за 2020 г. от компетенциите на МРРБ.

По отношение на противопожарната защита през отчетния период се извърши: ежемесечна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ; тримесечна поддържка и обслужване на пожарогасителната система (ПГС); осигуряване на пожарната безопасност в административните сгради чрез поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите пожарогасители, както й чрез проверка на вътрешните пожарни кранове.

Също така през отчетния период е извършено привързване на съществуващите датчици на пожароизвестителната система на ет. 8 и 9 към изграждащата се в момента вертикална инсталация на централна ниво за обект, находящ се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215.

Ежедневно служители на отдела са осъществявали контрол относно спазване на правилата на пропускателния режим в централната сграда на МРРБ. Ежемесечно и при необходимост се е осъществявало взаимодействие с фирмата, с която има сключени договори за охрана.

Оперативните дежурни към отдела са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Инспекторатът на МРРБ

Съгласно утвърдения Годишен план за дейността на Инспектората за 2020 г. са поставени следните цели:

1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ);

3. Подобряване дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра (ВРБ) по отношение на управлението на имотите – държавна собственост и разпореждането с тях.

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

В изпълнение на нормативно определените функции, през 2020 г. Инспекторатът е извършил общо 37 проверки, от които 13 проверки на декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са възложени и извършени 27 броя планови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на министерството и в териториални звена на ВРБ.

В определените от Инспектората срокове, от ръководителите на проверените структури е представена информация за предприетите от тях действия, като за изпълнението на някои от препоръките са определени по-дълги срокове, предвид тяхната специфика.

Проверки на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ във връзка с изискванията на чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ са извършени дванадесет ежемесечни проверки на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители. При извършените проверки са установени двама служители, за които са налице обстоятелства, обуславящи несъвместимост. Ръководителят на инспектората своевременно е докладвал на министъра, в резултат на което посочените служители са освободени.

ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

В съответствие със Закона за администрацията, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи и Устройствения правилник на МРРБ, Инспекторатът извършва извънпланови проверки по постъпили сигнали и по разпореждане на министъра.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., в изпълнение на заповеди на министъра са извършени 10 броя  извънпланови проверки.

КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г./

- Във връзка с включени в Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП нови изисквания към управителите и членовете на управителни и контролни органи на търговските дружество е направена актуализация на Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси от Инспектората, утвърдени със заповед на министъра.

- По препоръка на Инспектората са изготвени нови образци на декларации за несъвместимост за независимите членове в надзорни съвети, както и за ликвидаторите в търговски дружества, във връзка с разписаните забрани в Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП. Новите образци са утвърдени от министъра.

- Извършван е постоянен контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на официалната интернет страница на МРРБ.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Постъпили сигнали по АПК

През отчетния период в Инспектората са постъпили 29 броя сигнали по АПК, по които са предприети действия.

Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 г. – 2020 г. е изготвен Антикорупционен план на  МРРБ за 2020 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. За изпълнението на антикорупционните мерки са изготвени шестмесечен и годишен отчет, които са публикувани на официалната интернет страница на министерството в раздел „Антикорупция“.

- Дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

9.2. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 12 927 800 | 9 116 917 | 8 905 894 |
|  | Персонал | 5 326 000 | 5 207 507 | 5 206 551 |
|  | Издръжка | 6 599 800 | 3 299 344 | 3 201 834 |
|  | Капиталови разходи | 1 002 000 | 610 066 | 497 509 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 12 927 800 | 9 116 917 | 8 905 894 |
|  | Персонал | 5 326 000 | 5 207 507 | 5 206 551 |
|  | Издръжка | 6 599 800 | 3 299 344 | 3 201 834 |
|  | Капиталови разходи | 1 002 000 | 610 066 | 497 509 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 53 362 |
|  | Трансфер към МЗ за борба с COVID-19 |  |  | 47 716 |
|  | Други трансфери |  |  | 5 646 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 53 362 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 12 927 800 | 9 116 917 | 8 905 894 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 12 927 800 | 9 116 917 | 8 959 256 |
|  | Численост на щатния персонал | 184 | 184 | 149 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |