ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

КЪМ 30.06.2014 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период……………………………………………………………………………………………………стр. 3

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2014г. ……………………………………стр. 6

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………………..……...стр. 9

ІV. Преглед на изпълнение на програмите …………………………………………………………..стр. 20

4.1. Програма 1…………….………………………………………………………………………..стр. 20

4.2. Програма 2………………………………………………………………………………...……стр. 45

4.3. Програма 3………………...……………………………………………………………………стр. 48

4.4. Програма 4………….…………………………………………………………………………..стр. 67

4.5. Програма 5…………………………………………………………………..………………….стр. 78

4.6. Програма 6……………………………………………………………………………………...стр. 87

4.7. Програма 7………………………………………………………………………………….…..стр. 89

# І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

Министерството на регионалното развитие е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Отчетът за периода 01.01.2014г.-30.06.2014 г. на Министерство на регионалното развитие /МРР/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

Политика 1 „Развитие на  регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

Програма 1 „Стратегическо планиране  на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно   развитие и териториално сътрудничество“

Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“

Политика 2 „Подобряване  инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“

Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“

Други програми

Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Програма 7 „Ефективна администрация и координация“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

| Министър на регионалното развитие Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат Финансови контрольори Дирекция „Вътрешен одит“ Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| --- | --- | --- |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 528/529 | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Тел: (02) 988 17 51 | Дирекция "Канцелария" Тел: (02) 9405 465 |
| Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Тел: (02) 9405 411 | Дирекция "Финанси” Тел: (02) 9405 475 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство” Тел: (02) 9405 506 | Дирекция "Правна" Тел: (02) 9405 443 |
| Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" Тел: (02) 9405 487 | Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Тел: (02) 9405 512 |
| Дирекция "Публично-частно партньорство и концесии" Тел.(02) 9405 317 | Дирекция "Сигурност" Тел: (02) 9405 305 |
| Дирекция "Водоснабдяване и канализация" Тел.(02) 9405 489 | Дирекция "Обществени поръчки" Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция "Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 | Дирекция "Информационни и комуикационни системи" Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ Тел. (02)9405 520 | Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“ Тел. (02) 9405 479 |
| Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” Тел. (02) 9405 396 |  |
| Дирекция „Обновяване на жилищните сгради” Тел.(02) 9405 417 |  |
| Дирекция " Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита" Тел: (02) 9405 301 |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА | Агенция "Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 |

Съгласно устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие общата администрация осигурява технически дейноста на министъра, дейноста на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата администрация е структурирана във следните дирекции - дирекция “Канцелария”, дирекция "Финанси”, дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“, дирекция  “Правна”, дирекция “Информационни и комуникационни системи”, дирекция „Сигурност”,  дирекция “Обществени поръчки” и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.

С ПМС № 161/02.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие (МРР) и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП), съгласно чл. 3, ал. 2 от Постановлението, второостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие е Агенция „Пътна инфраструктура“.

За допълнителна информация

относно този отчет  може да се обръщате  към:

Министерство на регионалното развитие

1202, София,

ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 17 - 19

Г-жа Ива Таланова – и.д. Директор

на дирекция “Финанси”

E-mail: ITalanova@mrrb.government.bg

Тел.: (02) 94 05 475

# ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2014 г.

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2014 год. и ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Заповед № РД-02-14-69/31.01.2014 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 246 100 000 лв.

По Уточнен план към 30.06.2014 г. на МРР собствените приходи са в размер на  246 305 203 лв., отчетени са приходи  в размер на 184 392 069 лв. Изпълнението на приходите към 30.06.2014 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                                     1 532 658 лв.

- нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                        373 002 лв.

- приходи от наеми на имущество                                                                                            1 159 481 лв.

- приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                                 175 лв.

- Държавни такси                                                                                                              179 904 337 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за ползване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети                    560 600 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения.

- Други неданъчни приходи                                                                                                    597 265 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики; излатени застрахователни обезщетения; продажба на тръжни документи; от вторични суровини и дървен материал; от наказателни постановления; от съдебни дела; от такси по ЗДОИ.

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите                                                       /-/ 1 313 668 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                                /-/ 1 221 880 лв.

- Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)             /-/ 91 788 лв.

- Приходи от концесии                                                                                                          2 520 973 лв.

Съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, петдесет на сто от сумата на концесионното плащане и наемната цена се превеждат по сметка на общината, на чиято територия се намира съответният морски плаж.

В изпълнение на чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, десет на сто от наемната цена, съответно от концесионното плащане се превеждат по бюджета на областта, на чиято територия се намира съответният морски плаж.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина                          576 444 лв.

Отчетените средства са формирани от възстановени средства по приоритетна ос „Техническа помощ“, както следва:

- Атина, Управляващ орган на Програмата за ТГС Гърция-България 2007-2013г. – 205 203 лв.

- Букурещ, Управляващ орган на Програмата за ТГС Румъния-България – 371 241 лв.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в хил. лв.) |  |  |  |
| Общо приходи: |  |  |  |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 246 100 | 246 305 | 184 392 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 622 | 2 623 | 1 533 |
| Държавни такси | 239 436 | 239 434 | 179 904 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 192 | 1 193 | 561 |
| Приходи от концесии | 4 950 | 4 950 | 2 521 |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи |  |  | 14 |
| Други | 400 | 400 | 597 |
| Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -2 500 | -2 500 | -1 314 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 205 | 576 |

- Отчет на разходите

При уточнен план  от 295 412 903 лв. , разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 194 754 742 лв., разпределени както следва:

- Персонал 							                                          15 106 221 лв.

- Издръжка    									               124 815 239лв.

- Капиталови разходи                                                                                                          54 833 282лв.

Изпълнението на разходите е 65,93 на сто.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| РАЗХОДИ (в хил. лв.) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо разходи по бюджета на ПРБ | 1 000 090 | 1 084 120 | 564 659 |
| Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | 791 232 | 791 275 | 326 203 |
| Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 790 734 | 790 774 | 326 085 |
| Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“ | 498 | 501 | 118 |
| Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“ | 201 541 | 281 382 | 233 570 |
| Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 194 729 | 270 785 | 225 455 |
| Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | 6 812 | 10 597 | 8 115 |
| Други програми | 2 633 | 4 018 | 1 967 |
| Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 705 | 1 007 | 427 |
| Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 928 | 3 011 | 1 540 |
| Програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | 4 684 | 7 445 | 2 919 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи | Администрирани разходи |
| --- | --- | --- | --- |
| (в хил. лв.) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |
| Общо разходи | 564 659 | 28 045 | 28 045 | 0 | 536 614 | 166 710 | 369 904 |
| Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | 326 203 | 2 135 | 2 135 | 0 | 324 068 | 3 | 324 065 |
| Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 326 085 | 2 020 | 2 020 |  | 324 065 |  | 324 065 |
| Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“ | 118 | 115 | 115 |  | 3 | 3 |  |
| Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“ | 233 570 | 21 593 | 21 593 | 0 | 211 977 | 166 707 | 45 270 |
| Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 225 455 | 21 102 | 21 102 |  | 204 353 | 160 265 | 44 088 |
| Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | 8 115 | 491 | 491 |  | 7 624 | 6 442 | 1 182 |
| Други програми | 1 968 | 1 968 | 1 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 428 | 428 | 428 |  | 0 |  |  |
| Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 540 | 1 540 | 1 540 |  | 0 |  |  |
| Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | 2 918 | 2 349 | 2 349 |  | 569 |  | 569 |

Приложение № 3

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в хил. лв.) |  |  |  |
| Общо разходи: |  |  |  |
| Общо финансиране: | 1 000 091 | 1 084 120 | 564 660 |
| Собствени приходи | 246 100 | 246 100 | 183 816 |
| Субсидия от държавния бюджет | -33 517 | 50 307 | 10 931 |
| Целеви средства от ЦБ | 0 | 0 | 0 |
| Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ | 0 | 0 | 0 |
| Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ | 787 508 | 787 508 | 344 529 |
| Заеми | 0 |  | 532 |
| Други безвъзмездни помощи | 0 | 205 | 576 |
| Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране | 0 | 0 | 24 276 |
| Други | 0 | 0 | 0 |

# ІІІ.ПРЕГЛЕД НА изпълнението на политиките

1. Преглед на изпълнението на политиката за развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.

Политиката «Българските региони – привлекателни за живеене, бизнес и туризъм, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, с изградена модерна транспортна и техническа инфраструктура, и съхранено природно и културно наследство» се осъществява, чрез ефективно и ефикасно използване на средствата на фондовете на Европейския съюз, и съдейства за общото икономическо и социално развитие на страната.

Политиката е тясно обвързана с мерките определени в програмата на правителството на Република България «Държавност, развитие, справедливост», както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

# Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие» провежда политика за регионално развитие, която да създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по- атрактивни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Резултат се постига чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Стратегическа цел 1: Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите се осъществи чрез изпълнението на следните оперативни цели и дейности:

Оперативна цел 1: Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на дисбалансите между регионите в страната;

- Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013 г.;

- Извършване на последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г.;

- Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;

- Реализиране на обществени поръчки за възлагане на консултантски услуги, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие;

- Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие.

Оперативна цел 2: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление.

- Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), извършване на мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;

- Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение. Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);

- Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета.

Стратегическа цел 2: Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. (ОПРР) e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка -  « Балансирано териториално развитие» и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие. С ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма « Регионално развитие» 2007-2013г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.  Най-общо с програмата са осигурени средства за подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране, като е осъществено:

- Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;

- Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;

- Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

Изпълнени са следните оперативни цели на програмата:

Оперативна цел 1: Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;

Оперативна цел  2: Въведени са допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г.;

Оперативна цел  3: Повишено е качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

Оперативна цел  4: Повишено е качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

Оперативна цел  5: Намален е броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

Оперативна цел  6: Осъществено е социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

Оперативна цел  7: Повишен е здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

Оперативна цел  8: Насърчен е регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

Стратегическа цел 3: По програмите за ТГС, съ-финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРР е Управляващ оран, заложените цели са в процес на изпълнение, като е договориран целият наличен ресурс по програмите. С цел увеличаване на въздействието на програмите върху целевите райони, както и на размера на усвоените средства за изпълнение на проекти, през първото шестмесечие на 2014 г. беше извършен анализ на финансовото изпълнение на приключилите проекти. На базата на този анализ на Съвместните комитети за наблюдение (СКН) беше предложено да се вземе решение за наддоговаряне на определен процент от средствата по всяка програма. Впоследствие Управляващият орган стартира процедури за сключване на договори с проекти от списъците с резерви, които могат да бъдат финансирани с одобрените от СКН средства.

През първите шест месеца на 2014 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП се извършва ритмично съгласно установените срокове. Към настоящия момент няма риск от освобождаване на средства, които следва да бъдат сертифицирани до края на 2014 г. (съгласно чл. 166 (3) от Финансовия регламент 1605/2002).

Паралелно с изпълнението на настоящите програми е стартиран процесът по подготовка на програмите за периода 2014-2020.

По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРР е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също са постигнати, като е осигурено необходимото национално съ-финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.

Стратегическа цел 4: „Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитие на граничните райони“ е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие.

Стратегическа цел 5: Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

Стратегическа цел 6:  Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел  намаляване регионалните различия.

Стратегическа цел 7: Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

Стратегическа цел 8:  Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, ефективно и прозрачно управление на средствата от други европейски програми и източници. За отчетния период, оперативната цел за постигане на стратегическата цел е изготвянето на комплект документи за удължаване срока на Споразумението за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция, по отношение на Гръцкия план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическите цели по Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

Очакваните полза/ефект от изпълнението на Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ са:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

- Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;

- През първото полугодие на 2014 г. по програмите, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, са в процес на изпълнение проекти, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата физическа и социална инфраструктура в трансграничния регион, както и такива, които са свързани с подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

- По програмата за ТГС България-Сърбия в периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. в изпълнение са общо 86 договора за субсидия, 21 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ и 65 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“.

- По програмата за ТГС Румъния – България 2007 – 2013 г. в периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. са в изпълнение 50 проекта, като 6 от тях са по Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион“, 11 по Приоритетна ос 2 „Околна среда – устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и повишаване на ефективното управление на риска в трансграничния регион“ и  33 по Приоритетна ос 3 „Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на региона“. По програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 г. в периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. са в изпълнение 39 проекта, като 18 от тях са по Приоритетна ос 1 „Качество на живот“, 8 по Приоритетна ос 2 „Достъпност“ и  9 по Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност и човешки ресурси“.

- По програма Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. в изпълнение са общо 86 договора за субсидия, като от тях 19 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за иновациите и предприемачеството“, 24 са по Приоритетна ос 2 „Опазване и подобряване на околната среда“, 24 са по Приоритетна ос 3 „Подобряване на достъпността“, 22 са по Приоритетна ос 4 „Зони за устойчив растеж“.

- По СОП Черноморски басейн 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. в изпълнение са общо 35договора за субсидия, като от тях 17 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие“, 13 са по Приоритетна ос 2 „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда“, 5 са по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн“.

- По програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. в изпълнение са общо 36 договора за субсидия, като от тях 23 са по Приоритетна ос 1 „Иновации и икономика на знанието“ и 13 са по Приоритетна ос 2. „Околна среда и превенция на риска“;

- Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд;

- Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура.

С прилагането на качествен подход и прозрачност в управлението на Оперативна програма « Регионално развитие» 2007-2013 г. са достигнати следните ползи/ефекти за обществото:

- Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура;

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения.

  - Кратко описание на показателите полза/ефект

Приложение 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

| Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 01.01.2014-30.06.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.) | % | 5% | Към момента не би могло показателят да бъде отчетен, тъй като процесът на отчитане е обвързан със стартирането на оперативните програми за новия програмен период 2014-2020г. |
| 2.Съотношение БВП/човек от населението по региони на годишна база в сравнение със средните стойности за ЕС-28 | % | 48 % | 47 % |
| 3. Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията | Брой проведени мероприятия | 20 | 11 |
| 4. Изградени социални жилища | Брой | 20 | 0 |
| 5. Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска | Брой | 70 | 4 |
| 6. Деца облагодетелствани от процеса на деинститунационализация | Брой | 800 | 718 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища) |
| 7. Общ брой проекти за развитие на туризма | Брой | 70 | 17 |
| 8. Брой развити туристически атракции | Брой | 95 | 25 |
| 9. Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | Брой | 34 | 0 |
| 10. Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | Брой | 250 | 41 |
| 11. Намаляване на потреблението на крайна и първична енергия от обновените административни сгради на държавната и общинска администрация и жилищни сгради | МWh | 245 000 | 19 278 |
| 12. Брой многофамилни жилищни сгради/блок секции с подобрени енергийни характеристики | Сгради | 180 | 0 |
| 13. Население пряко облагодетелствано от подобрена градска среда | Брой | НП | 60 000 |
| 14. Население, което се очаква да се възползва от подобрените здравни услуги | Брой | НП | 1 361 340 |
| 15. Деца и възрастни, ползващи се от услугите по деинституционализация | Брой | НП (индикаторът включва само деца) | НП (индикаторът включва само деца) |
| 16. Брой посещения на подпомогнатите туристически обекти | Брой | 500 000 | 0 (отчитането се извършва 2г. след приключване на проектите) |
| 17. Брой деца/ученици в подкрепените обекти | Брой | 20 000 | 16 236 (индикаторът включва и студенти) |
| 18. Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища | Брой | 3 389 | 0 |
| 19. Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | Брой | 6000 | 0 |

По данни на Евростат, за 2012 г. съотношението БВП/човек от населението по региони на годишна база, в сравнение със средните стойности за ЕС-28 е 47 %. Влиянието на финансовата криза се отразява на ръста на безработицата. По данни на НСИ, за 2013 г. коефициентът на безработица е 12.9%, като в сравнение с 2012 г. (12.3%) отбелязва увеличение с 0,6 процентни пункта.

  - Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект – министерства, държавни и изпълнителни агенции, НСОРБ, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения, Европейска комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерство на финансите, управляващи органи и национални партниращи органи, общини; образователни и културни институции, областни администации, Национално сдружение на общините в Република България, Топлофикационни дружества и електроразпределителни дружества и др.

  - Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект-Евростат, Национален статистически институт, Министерство на финансите, Агенция по заетостта, мониторинговите информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите ;Съвместните технически секретариати на отделните програми и отдел „Наблюдение, оценка и програмиране“ в ГД “Управление на териториалното сътрудничество“; Мониторингова информационна система – ИСУН; Статистически данни включени в „ОПРР” 2007-2013 г.; Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme), вътрешни база данни и др.

  - Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Отчетените резултати за първото полугодие на 2014г. са на много добро ниво, като поставените цели за годината се изпълняват, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. Като слаби страни би могло да се отбележат бюджетните ограничения и недостатъчната политическа ангажираност от страна на централните органи на изпълнителната власт към дейността на РСР в районите от ниво 2;

- Политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ и са описани в следващата точка;

- Постигнатите резултати по изпълнение на проекта „Гръцки план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите», са свързани с изпращането на комплект документи до другите министерства за становище и изготвянето на съгласувателна таблица. Предстои внасяне на пакета документи в Министерския съвет за взимане на решение за удължаване срока на  Споразумението за сътрудничество в развитието  между правителствата на Република България и Република Гърция.

  - Отговорност за изпълнение на целите в областта на Политика 1 – Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”; Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”; ГД «Програмиране на регионалното развитие» носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на намаляване различията между регионите в страната, чрез ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места на българските граждани чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура; Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“, Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”;

  - Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период –

- За ГД «УТС» в рамките на отчетния период на 27.05 2014 г. влиза в сила  Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

- За дирекция „Обновяване на жилищни сгради“ - ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма ,,Регионално развитие” 2007-2013 г.

2. Преглед на изпълнението на политика за подобряване на инфраструктурната свързаност на регионите  - изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегическа цел 1: Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност на територията на Република България;

Стратегическа цел 2: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания  на автомобилния транспорт при условията на изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, както и модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

Стратегическа цел 3: Качествено транспортно обслужване по републиканските и местни пътища;

Стратегическа цел 4: Подобряване на качеството на жизнената среда;

Стратегическа цел 5: Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на РБългария, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

Стратегическа цел 6: Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене,  труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Специфична цел: Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.

Оперативна цел 1: Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на   националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

Оперативна цел 2: Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

Оперативна цел 3: Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

Оперативна цел 4: Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

Оперативна цел 5: Гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и развитие на националните курорти.

Оперативна цел 6: Създаване на устройствена основа и актуализиране на съществуващата за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

Оперативна цел 7: Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

Стратегическа цел 7: ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;  да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

Стратегическа цел 8:  Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите; Услугите за В и К да са технически и финансово устойчиви; Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на В и К услугите; Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

Стратегическа цел 9: Повишаване ефективността на В и К дружествата; Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на В и К услугите.

Дейностите на дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“ (УПНЕИПГ) по отношение на изграждане, модернизация и обновяване  на националната мрежа от магистрали, свързването й с европейските транспортни коридори, и пътищата от републиканската пътна мрежа са тясно обвързани с подготовката и изпълнението на пътни инфраструктурни проекти по приоритетна оси 2 на програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Целта е подпомагане Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и осигуряване по-добра организация и координация на работа, по-голяма ефективност и ефикасност, в сферата на подготовка на пътни проекти и тяхното управление със средствата от фондовете на ЕС, наблюдение и контрол за своевременното изпълнение на детайлните графици за подготовка, техническа документация, преди одобрението на проектите от Национален експертен съвет към МРР. В процеса на изпълнение на инвестиционните пътни проекти от АПИ, като бенефициент по ОПТ, се наблюдава изпълнението на големите  инфраструктурни проекти. През периода е постигната в значителна степен заложена стратегическа цел.

През отчетния период продължава осъществяването на подкрепа на местните инициативи за  осигуряване на развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините, чрез изпълнение на инфраструктурни проекти. През отчетния период бяха завършени СМР на преходен обект в община Кирково, който е със сключен договор повече от 5 години. Възобновяването  на неговото строителството беше осъществено през 2013 г., след спирането му през 2009 г. Издадено беше разрешение за ползване на участък от общински път в община Струмяни. Извършени бяха административни дейности за продължаване на рехабилитацията на общински път в община Мадан, чието строителство беше спряно през 2010 г.

През отчетния период беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни процеси. Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности, мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, е напълно постигната.

2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

- Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените геодезически, хидрогеоложки и инклинометрични измервания, промерни работи в акваторията и др. в свлачищните райони и в районите с проявени абразионни и др. геодинамични процеси;

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в експлоатация) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки.

Ползите/ефектите се групират в следните направления:

- Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози  и създаване на  условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и  експлоатационни  разходи при съблюдаване на най-съвременни екологични стандарти;

- Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

- Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Предлагане на  транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;

- Развитие на пътната мрежа като важна предпоставка за икономическото развитие на страната;

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Постигане на безопасност на движение в населените места и републиканската пътна мрежа;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища.

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

През отчетния период е постигнато подобрено транспортно обслужване чрез реализирания проект за рехабилитация на общински път ще се възползват 601 жители.

С изпълнението на описаните по-долу дейности през отчетния период изцяло е постигната ползата в направление осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело, а именно:

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;

- Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 18 от             23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

- С Решение № 340/ 22.05.2014 г.  на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища.

С изпълнението на описаните по-долу дейности през отчетния период е постигната ползата в следните направления:

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия, а именно продължаване на изграждането на укрепителни и отводнителни мероприятия на свлачище в гр. Оряхово и с фактическото завършване и подготовката на документация за въвеждане в експлоатация на отводнителните работи в с. Панаретовци, община Сливен, е повишена сигурността на обитаване на населените места. Ползите за обществото са постигнати. С извършения мониторинг и изпълнение на заложените режимни изследвания, са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с предотвратяване на бедствия, аварии и щети, както и е осигурена достатъчна информация за развитие на свлачищните процеси.

- Степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел на политиката на МРР в областта на отрасъла „ВиК“ намира отражение в следните показатели:

- подобряване качеството на питейните  води;

- непрекъснатост на водоснабдяването;

- увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води,почвата и речните води;

- намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- намаляване рисковете за здравето на хората.

- правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране

2.3. Отчет на показателите за полза/ефект и целеви стойности за периода 01.01 -30.06.2014 г.

| Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | бр. | 3 | 0 |
| 2. Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 1 |
| 3. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда 1 | бр. | 24 323 | 601 |
| 4. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 1 000 | 764 |
| 5. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци 2 | бр./м | 2 бр. | 0 |
| 6. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/; 3 | Км/км2 | 0.18203 |  |
| 7. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа; 3 | Км | 714.8 |  |
| 8. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци; 3 | Км | 133.0 |  |
| 9.Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”; 3 | Хил. лева | 4 126 |  |
| 10. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”; 3 | Брой | 2 |  |
| 11. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения; 3 | Обследвани (Км) Брой съоръжения | 5 500 80 |  |
| 12. Интензивност на автомобилно движение; 3 | Обследвани (Км) | 1 175 |  |
| 13. Качество на строително - ремонтните работи и вложените материали. 3 | Брой обследвани показатели | 2 500 |  |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени  геозащитни обекти“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти.

3 Технологията на изпълнение дейностите по изграждане и поддържане на Републиканската пътна мрежа, предопределя  планирането и отчитането на показатели и обобщаваши параметри да се формира на годишна база.

2.4. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НК “Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), Областни и общински администрации, ДНСК и РДНС, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник; Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества, областни администрации, Асоциации по ВиК, Агенция „Митници“, Гражданска защита и други.

2.5. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Броя на  жителите, които ще се възползват  е определен по данни за броя на населението на населените места от електронен адрес BG.guide-Bulgaria.com. За линейните обекти, преминаващи през територията на повече от едно населено място  жителите са определени чрез сумиране на жителите на обслужваните  населени  места. За корекция на бреговете на  р. Асеновска,  гр. Сливен е прието, че само част от жителите на населеното място ще се възползват от подобрената инфраструктура;

- Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация;

- Намаляване на нарушаването на водоподаването по райони;

- Регионални генерални планове за ВиК;

- Подписани договори за изпълнение на проекти във ВиК отрасъла

2.6. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

През периода, по отношение на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело“, която е с постоянен характер към МРР, продължава ангажираността на дирекция “УПНЕИПГ“ и е засилена координацията и съдействието на общинските администрации. През отчетния период от страна на общините е  постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, свързани с предложенията на общинските администрации за изменения и допълнения на списък на общинските пътища. Това от своя страна допринася за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение при изпълнение на заложените цели на политиката. Също така е подготвена нормативна база, която отразява изискванията на европейските стандарти за използването на материали за пътна маркировка и пътни знаци, прилагането  им в практиката и се регламентират допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението.

Продължава изпълнението на обекти, които подобряват транспортното обслужване и безопасността на движението на общински пътища.

По отношение на ВиК сектора, през отчетния период са постигнати следните резултати:

- Изготвена Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за пориода 2014 – 2023 г.;

- Приети са регионални генерални планове, с които се планира развитието на ВиК инвестициите;

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от ДБ, ДИЗ и ТМС.

Идентифицираните рискове, при изпълнение на дейностите:

- Неизпълнение на инвестиционните проекти, поради недостатъчен лимит, отпуснат за извършване на разходи по поети нови задължения, определени със закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година.

- Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство и консултант за компонент 1 на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.

- Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.

2.7. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката в областта на пътната инфраструктура е на дирекция „УПНЕИПГ”, подпомагана от АПИ, НКСИП и общинските администрации.

Отговорността за изпълнение на целите на политиката в областите устройственото планиране и предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси, на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие е на дирекция „УПНЕИПГ“.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

2.8. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

- Изработена Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им, публикувана в ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.

- Изменена Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, ДВ, бр. 9 от 31 януари 2014 г.

# ІV.  Преглед на изпълнението на програмите

4.1. Преглед на изпълнението на програма 1 “Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”

Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.( ОПРР) допринася за изпълнението на мерките от програмата на правителството «Държавност, развитие, справедливост» по отношение разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс на ОПРР чрез въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация.

ГД «Програмиране на регионалното развитие» допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява ефективно изпълнението на Оперативна програма «Регионално развитие»  2007-2013г.

Изпълнението на програмата се осъществява посредством пет приоритетни

оси, както следва:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Цел 1: Хармонизация на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.

Цел 2: Създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони  в периода 2014-2020 г.

Цел 3: Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг и оценка.

Цел 4: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.

В изпълнение на заложените цели са осъществени следните дейности:

- В периода януари 2014 г. – юни 2014 г. са проведени 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР). Обсъдени, съгласувани и одобрени са важни за провеждането на регионалната политика документи. Представена е актуална обобщена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми и въздействието им върху социално-икономическото развитие на територията на съответните райони от ниво 2;

- Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на последващи оценки на изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. Основна цел на последващите оценки е да предоставят обективна и точна информация на заинтересованите страни за общото въздействие и степента на постигане на целите и приоритетите на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, изпълнявани в периода 2007-2013 г., оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за развитие на районите, насоки за актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие в периода 2014-2020 г.;

- Осъществено е участие в изготвянето на Обща стратегия за пространствено развитие на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния (V4+2). Общата стратегия за пространствено развитие на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния (V4+2) е резултат от съвместните усилия и дискусии между представителите на министерствата в областта на регионалното развитие и пространственото планиране на държавите от Вишеградската група, България и Румъния, в рамките на създадената Управляваща група, със съдействието на съответните национални институти за териториално планиране. Изготвеният стратегически документ е основа за двустранни преговори между страните относно развитието на транспортни и други инфраструктурни връзки. По проекта е проведена среща на министрите;

- Изготвени са 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013г., приети от Регионалните съвети за развитие в нормативно определения срок. Докладите са представени своевременно и в МОСВ за одобряване във връзка с изпълнението на мерките по екологичната оценка;

- За усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната са изготвени 11 преписки, като по 3 от тях има прието решение на Министерския съвет (МС) за извършване на административно-териториални промени (АТП);

- Извършен е мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ в Република България, в резултат на което са утвърдени със Заповед на министъра на регионалното развитие № 02-14-648 от 17.07.2014 г. нови категории на община Сопот и 75 населени места;

- Стартирана е Трета процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на проведеното на 24.02.2014 г. заседание на Комисията за присъждане на Етикета.

Подробна информация за процедурата се съдържа на електронен адрес: http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223. Изпратено е искане до Съвета на Европа (СЕ) за подновяване на акредитацията на Комисията;

- Като секретариат на СДДУ, ГД СПРРАТУ организира и проведе две заседания на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ). В изпълнение на решение на СДДУ е подготвена и изпратена за включване в заседание на МС преписка за приемане на проект на Програма (Пътна карта) за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015 г.  Разработен е и Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г., приет с Протоколно решение на МС № 28 от 09.07.2014 г. В изпълнение на решение на СДДУ е изпратено искане до Съвета на Европа за организиране и провеждане на партньорско посещение в България в областта на фискалната децентрализация с участието на експерти от държавите-членки на СЕ.

Цел 5: През първото полугодие на 2014 г. са предприети действия, свързани с укрепване на капацитета на структурите по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва. Създадена е необходимата организация за оптимизиране на цялостния процес на програмите за териториално сътрудничество, с оглед подобряване функционирането на системите за управление и контрол и паралелно с това намаляване на административната тежест за бенефициентите. Предприети са мерки за ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства, включително и наддоговаряне на финансовия ресурс по програмите за ТГС по ИПП.

По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата, изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК, извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

Цел 6: Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

Цел 7: Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура;

Цел 8: Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие.

Дирекция „УПНЕИПГ“, съгласно функционалната си характеристика, извършва дейности, свързани с устройственото планиране и с граничните контролно-пропускателни пунктове(ГКПП).

Програмата допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството „Държавност, развитие, справедливост“  по отношение на  разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи  дългосрочна визия за териториалния модел на развитие, чрез:

- Осигуряване на територията с  регламентираните от ЗРР и ЗУТ устройствени схеми, концепции и планове, като необходимо условие за устойчиво  развитие;

- Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура.

Специфичната цел на този компонент от програмата акцентира на гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с други съседни държави, като компонента включва:

- Изпълнение на изискванията на Шенгенското споразумение чрез адаптация на съществуващи и разкриване на нови гранични контролно-пропускателни преходи;

- Изпълнение на дейности за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и довеждащата инфраструктура.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

- Продукт/услуга 1: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация – резултати:

- Обобщени и систематизирани са предложения за промени в Закона за регионалното развитие;

- Финализиран е съвместен документ „Обща стратегия за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“, който заедно със заключителната декларация, са приети на неформална среща на министрите на регионалното развитие и пространственото планиране в Будапеща през април 2014 г.

- Продукт/услуга 2: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие - резултати:

- Финализирана е работата на комисия за отваряне, оценка и класиране на оферти по обществена поръчка с 6 обособени позиции за извършване на последващи оценки на изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. Дейността на комисията е завършена в срок и на възложителя са предадени всички изисквани протоколи и материали;

- Обсъдени и одобрени са 6 броя годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие за 2013 г. на заседания на Регионалните съвети за развитие. Изготвени са преписки за изпращане на Годишните доклади в Министерството на околната среда и водите, съгласно чл.30, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Документите са публикувани на електронната страница на министерството в рубриката „Регионално развитие“, раздел „Наблюдение и оценка“;

- Подготвена е документация за техническа спецификация за разработване на методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7д., в съответствие с чл.17, т.11 на Закона за регионалното развитие – изпълнена е процедура по възлагане на обществена поръчка и се координира изпълнението на задачата от изпълнителя;

- Проведени са 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Изпълняват се дейностите по проект „Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво” (ORIENTGATE) – проект на МРР, съфинансиран от оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013 г.;

- Осъществено е участие в проект по Програмата на ТГС Румъния-България „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния - България“ (SPATIAL).

- Продукт/услуга 3: Информационно осигуряване на регионалното и местното развитие – резултати:

- Осъществено е участие в проект „Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво“ с Договор № 11-13-15/20.09.2012 г. и Aнекс № 1 от 10.10.2013 г. по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- Представени са регионалната политика и процеса на стратегическо планиране пред студенти от Софийския университет и Тракийския университет.

- Продукт/услуга 4: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ) – резултати:

- Изготвени са 11 преписки за извършване на административно-териториални промени (АТП), анализи и тенденции в АТУ, приети са 3 Решения на МС за извършване на АТП;

- Извършен е мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ в Република България.

- Продукт/услуга 5: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление – резултати:

- Организирани и проведени са две заседания на СДДУ. Разработен и приет с Протоколно решение на МС № 28 от 09.07.2014 г. е Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. Изпратено е искане до СЕ за организиране и провеждане на партньорско посещение в България в областта на фискалната децентрализация с участието на експерти от държавите-членки на СЕ;

- Организирано и проведено е заседание на Комисията за присъждане на Етикета. Стартирана е Третата процедура по присъждане на Етикета. Изпратено е искане до СЕ за подновяване на акредитацията на Комисията.

- Продукт/услуга 6: ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. : Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.

- Продукт/услуга 7: ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. : Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

- Продукт/услуга 8: Продукт/услуга по ОП «Регионално развитие» 2007-2013г. : Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

- Продукт/услуга 8: ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. : Даване възможност на по- малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.

- Продукт/услуга 9: ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. : Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.

- Продукт/услуга 10: През първото полугодие на 2014 г. по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни. Изводът е потвърден и в рамките на извършените системни одити на програмите от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“. По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е в рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите. С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите и през 2014 г. структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП осъществяваха система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.В допълнение са идентифицирани възможности за подобряване на дейностите по текущото изпълнение на програмите, както и са формулирани конкретни препоръки за новия програмен период 2014-2020.

- Продукт/услуга 11: Програмата основно акцентира на гранични преходи със страни - членки на ЕС и съседни държави, свързано с икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Република България. Свързана е пряко с трансграничното сътрудничество на съседни региони съгласно Кохезионната политика на ЕС, обезпечавайки съответни  връзки на пътната инфраструктура. Услугите, предоставяни по програмата са следните:

- Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи –  по този продукт/услуга през периода 01.01.2014-30.06.2014 г., поради ограничения лимит на капиталовите разходи по бюджета на МРР, не са изпълнявани инвестиционни проекти.

През 2014 г. МРР продължи да съгласува документи, свързани с Плана за действие по изпълнеието на неотложни мерки  във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, приет с Решение на № 940 на Министерски съвет от 2010 г. (изменено и допълнено с Решения №36,76,127,219,268,564, 625 и 741 на Министерския съвет от 2011г.) и свързаното с него Постановление № 373 на Министерски съвет.

- Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи - през  периода регулярно са подготвяни и предоставяни информации и становища във връзка с посещенията на Президента, Министър-председателя или делегати на  Министерство на външните работи във връзка с актуализиране на междуправителствени спогодби, обмяна на мнения за разкриване на нави ГП/ГКПП и  др. със съседни страни. В периода е възложен и е изготвен “Проект на изменение на парцеларния план на ГП „МАКАЗА“ (пътен участък от  Път Е-85 (І-5) Кърджали - ГП „Маказа” – от км 384+440 до км. 384+774,33) за създаване на Подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване“. Предстои разглеждане на проекта от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП). През периода, в изпълнение на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Салаш (Република България) – Ново корито (Република Сърбия), утвърдена с Решение № 367 от 19.05.2009г. на Министерски съвет продължиха конкретните дейности по проека. Съгласно Спогодбата всяка страна ще изгради необходимата инфраструктура за функционирането на новия ГКПП и ще бъде създадена Смесена експертна комисия. Освен това, комисията следва да анализира правните и фактическите въпроси по изграждането на пункта свързано с изпълнението на функциите на „външна” за Европейския съюз граница на Република България. Българската страна едностранно е започнала подготвителни технически дейности в изпълнение на договореностите в Спогодбата. 	От българска страна е установено, че от цялата дължина на републикански път път ІІІ-1102 «Арчар - Мали Дреновец - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница Сърбия», около 12 км. са в добро състояние, останалите са в средно и лошо, като за участъка от км.20+610 до км.27+594 в Агенция «Пътна инфраструктура» (АПИ) има проект за рехабилитация, а за участъка от км 45+000 до км. 50+075,55 - проект за реконструкция. АПИ проведе процедури по Закона за обществените поръчки през 2014г. за изпълнение на СМР. Постигнато е съгласие за създаване на Смесена техническа комисия 5+5 между българската и сръбската страна за по-бързото решаване на някои въпроси, свързани с реализацията на проекта. МРР определи двама представители за членове на комисията. От българска страна водещо ведомство е МВР- определен съ-председател комисар Марин Колев. Установено е, че не съществуват правни пречки за изграждане на нов съвместен граничен пункт, който да отговаря на изискванията на Кодекса на шенгенските граници.

- Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници  - през отчетния период дирекция «УПНЕИПГ» е участвала в изготвяне на отговори по постъпили преписки свързани с ГКПП

През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

- Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2013 г. по oперативната програма.

- С оглед проследяване прилагането на правилото N+2  и текущ мониторинг по изпълнението на ОПРР и предвид напредналия етап на изпълнение през настоящия програмен период, УО регулярно пренасочва спестения ресурс по вече сключени договори за БФП с оглед постигане на максимален процент на усвояемост по програмата за финансиране на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента.

- С оглед минимизиране на установения риск от загуба на средства по ОПРР към 31.12.2014 г., УО на ОПРР предприе спешни мерки, свързани с идентифицирането на проекти на конкретни бенефициенти, за които има реална възможност физическото им изпълнение да приключи до 31 октомври 2015 г. В тази връзка УО проучи готовността на конкретни бенефициенти за незабавно включване в програмата на проекти, включително в напреднал или приключен етап на изпълнение, както следва:

- финансиране на допълнителните обекти, одобрени по схема 1.4-09 „Зелена и достъпна градска среда“.

- финансиране на допълнителни пътни отсечки с бенефициент АПИ (включително изпълнени или в процес на изпълнение). В тази връзка УО на ОПРР ще предприеме писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР за вземане на решение, с което да бъде разрешено финансирането на изпълнени или в процес на изпълнение проекти на АПИ.

- закупуване на допълнителна апаратура за лечебните заведения с бенефициент Министерство на здравеопазването (МЗ) чрез сключване на анекси към подписаните договори за БФП.

- за допълнителни дейности в рамките на 4 договора за интегриран градски транспорт – Пловдив, Русе, Плевен, Стара Загора, отчитайки предпроектните проучвания, одобрени от УО.

Същевременно, след невъзможността за сключване на договор за БФП с община Варна  за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи поради неполучена подкрепа от широката общественост, УО на ОПРР изпрати писма до следващите 5 общини с одобрени проектни идеи от страна на работната група към МС по реда на тяхното класиране (общините Тунджа, Пещера, Столична, Казанлък и Лом). С писмо Община Пещера информира, че няма готовност за подготовка и реализиране на проект за социални жилища до 31.10.2015 г., а останалите 4 общини заявяват готовност да подадат проектни предложения. В тази връзка УО на ОПРР ще стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР, с която да определи за конкретни бенефициенти по схемата горепосочените общини. Индикативният общ финансов ресурс, необходим за реализирането на проектите на общините Тунджа, Столична, Казанлък и Лом за осигуряване на социални жилища е приблизително 15 млн. лв.

В допълнение, след кризисната ситуация след наводненията във Варна общината декларира готовност да реализира проект по схемата. Предстои провеждане на публични обсъждания с оглед получаване на необходимата положителна обществена подкрепа за проекта. Съгласно представения от общината индикативен план-график за подготовка и реализиране на проекта се очаква да има влязло в сила решение за определяне на изпълнители на обществените поръчки за основните дейности по проекта в срок до края на месец декември 2014 г.

- Въведени са процедури за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП чрез ИСУН;

- В резултат на забавяне изпълнението на проектите по програмата (обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР през зимен период и др.), както и с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения, считано от 01.12.2013 г. УО на ОПРР не одобрява искания за временно спиране, свързани с обжалване на процедурите по основните дейности на проекта (СМР, доставка, услуга). Периодично сe публикува на интернет-сайта на програмата пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. подадени/одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./.

- Включвани са външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.

- Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;

- Редовни информационни кампании.

- За отчетния период  са извършвани дейности, пряко свързани с  инвестиционния проект „Проект на изменение на парцеларния план на ГП „МАКАЗА“ (пътен участък от  Път Е - 85 (І-5) Кърджали - ГП „Маказа” – от км 384+440 до км. 384+774,33) за създаване на Подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване“.

Постигнати резултати:

Обективни показатели за постигнатия напредък от стартиране на програмата до 30.06. 2014 г. с натрупване са:

•	Публикувани 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд.лв. или 100 % от размера на ОПРР от размера на бюджета на ОПРР;

•	1 897 подадени проектни предложения по отворените за кандидатстване схеми;

•	1 104 сключени договора на обща стойност 3,290 млрд. лв., което представлява 105 % от бюджета на програмата. От тях през отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 2 договора на обща стойност на БФП на основния договор 240,9 млн. лв. или  7,7 % от бюджета на програмата.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 823 278 | 2 863 278 | 2 019 900 |
|  | Персонал | 1 994 478 | 2 034 478 | 1 433 698 |
|  | Издръжка | 828 800 | 828 800 | 586 202 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 823 278 | 2 863 278 | 2 019 900 |
|  | Персонал | 1 994 478 | 2 034 478 | 1 433 698 |
|  | Издръжка | 828 800 | 828 800 | 586 202 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 403 596 | 403 596 | 0 |
|  | Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове | 403 596 | 403 596 |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 787 507 550 | 787 507 550 | 324 065 657 |
|  | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." | 787 507 550 | 787 507 550 | 299 789 047 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  |  |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 24 162 482 |
|  | Други международни програми |  |  | 114 128 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 787 911 146 | 787 911 146 | 324 065 657 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 3 226 874 | 3 266 874 | 2 019 900 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 790 734 424 | 790 774 424 | 326 085 557 |
|  | Численост на щатния персонал | 252 | 252 | 245 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  | 14 | 14 |

Оперативна програма «Регионално развитие» (ОПРР) цели подобряване на социалноикономическите условия в шестте района от ниво 2, т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.  Общият бюджет на ОПРР е 3,131 млрд. лв., разпределени в 5 приоритетни оси. Съфинансирането от ЕФРР е в размер на 85% или 2,662 млрд. лв.

Изплатените средства по сключените договори с бенефициентите по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. са в размер на 299 789 047,22 лв.

| Приоритетни оси - наименование | Уточнен план към 30.06.2014 г. на разходите | Изплатени средства за периода 01.01.2014-30.06.2014 г. в.т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства от ЕС | Национално финансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 228 302 581,00 | 150 934 387,15 | 26 772 891,86 |
| Приоритетна ос 2 | Регионална и местна достъпност | 43 963 710,00 | 57 525 191,17 | 10 175 033,60 |
| Приоритетна ос 3 | Устойчиво развитие на туризма | 55 391 581,00 | 18 327 029,65 | 3 657 207,42 |
| Приоритетна ос 4 | Местно развитие и сътрудничество | 17 868 830,00 | 16 575 580,32 | 3 923 840,22 |
| Приоритетна ос 5 | Техническа помощ | 15 671 960,00 | 10 148 888,85 | 1 748 996,98 |
| Общо за оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. | 361 198 662,00 | 253 511 077,14 | 46 277 970,08 |

Обективните показатели за постигнатия напредък от стартиране на програмата (05.11.2007 г.) до 30.06.2014 г. са, както следва:

- Публикувани са 48 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на  бюджета на ОПРР.

- По програмата към 30.06.2014 г. са подадени общо 1 897 проектни предложения по отворени за кандидатстване схеми.

- Сключени са 1 104 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 3,290 млрд. лв. или 105 % от бюджета на програмата (3,131 млрд. лв.). От тях през отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 2 договора на обща стойност на БФП на основния договор 240,9 млн. лв. или 7,7% от бюджета на програмата.

- Общият размер на плащанията към 30.06.2014 г. възлиза на 2,108  млрд. лв. или 64 % от размера на договорените средства и 67 % от бюджета на ОПРР.

- Общият размер на сертифицираните средства е 1,703 млрд. лв. или 54 % от бюджета на програмата.

С тези показатели ОПРР се нарежда сред най-успешните програми в България. С подкрепяните дейности ние достигаме до всеки регион в страната, показваме видими резултати и спомагаме за подобряване на качеството на живот и работната среда на всеки български гражданин чрез осигуряване на по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

- Физически напредък по приоритетни оси за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2014 г.

|  | Бюджет след решения на КН на ОПРР през 2013 г. и 2014 г.* | Договорени средства | Платени средства | Сключени договори (бр.)** | Приключени договори (бр.)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 1 841 960 580.10 | 1 834 331 896.07 | 1 163 242 684.45 | 510 | 340 |
| Приоритетна ос 2 | 694 604 639.24 | 865 317 684.35 | 547 556 790.05 | 86 | 69 |
| Приоритетна ос 3 | 297 679 375.26 | 296 246 945.36 | 177 328 479.51 | 123 | 40 |
| Приоритетна ос 4 | 191 779 144.29 | 191 271 242.65 | 171 652 590.10 | 261 | 233 |
| Приоритетна ос 5 | 105 797 473.01 | 103 172 077,82 | 48 249 129.25 | 124 | 30 |
| ОБЩО | 3 131 821 211,90 | 3 290 239 846.25 | 2 108 029 673.36 | 1 104 | 712 |

# Финансово изпълнение на ОПРР за периода 01.01.2007 - 30.06.2014 г.

- Напредък в изпълнението на ОПРР за периода 01.01.2014 г. -30.06.2014 г.

За периода от 01.01.2014-30.06.2014 г. по ОПРР са постигнати следните значими резултати по програмата:

- Договорени средства по оси

| Обща стойност на договорени средства за периода с натрупване | 208 427 062,26 лв. |
| --- | --- |

Размерът на договорените средства се разпределя по приоритетни оси както следва:

| ПО 1 Устойчиво и интегрирано регионално развитие, лв. | ПО 2 Регионална и местна достъпност, лв. | ПО 3 Устойчиво развитие на туризма, лв. | ПО 4 Местно развитие и сътрудничество, лв. | ПО 5 Техническа помощ, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 285 443,28 | 224 208 094 | 4 845 137,36 | - 5 068 426,60 | 582 024,50 |

Забележка: При отчитане размера на договорените средства са взети предвид размерът на нови сключени договори, освободен ресурс след приключване на проекти, размер на прекратени проекти и сключени анекси.

- Брой нови сключени договори с бенефициенти по програмата през отчетния период 01.01. 2014-30.06.2014 по схеми за предоставяне на финансова помощ:

Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие

Операция 1.1. Социална инфраструктура

| Наименование на схемата: | Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ |
| --- | --- |
| Бенефициент | Министерство на здравеопазването |
| Сключени договори | 1 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 5 962 779,88 лв. |

Приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност"

Операция 2.1 "Регионална и местна пътна инфраструктура"

| Наименование на схемата: | Схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“ |
| --- | --- |
| Бенефициент | Агенция пътна инфраструктура |
| Сключени договори | 1 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 234 996 783,98 лв. |

- Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през отчетния период, включително напредък (оценителни комисии) по текущите схеми, публикувани по ОПРР:

BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

| Тип на процедурата | Процедура за директно предоставяне на БФП |
| --- | --- |
| Дата на обявяване | 23.10.2013 г. |
| Бенефициент | Община Варна |
| Предвидени финансови средства | 3 890 038,55 лв. |
| Срок за кандидатстване | декември 2013 г. |
| Постъпили проектни предложения | 1 бр. проектно предложение на община Варна |
| Статус към края на отчетния период | С решение на УО на ОПРР е одобрен за финансиране проект на община Варна. Бенефициентът обаче е декларирал, че не може да изпълни проекта, тъй като няма достатъчна обществена подкрепа за проекта. В следствие на това УО на ОПРР е взел решение да не финансира проекта на община Варна. |

- Верифицирани са искания за плащане от бенефициенти на обща стойност в размер на 317 млн. лв.

- Подадени са – 3 бр. междинни доклада по сертификация към дирекция Национален фонд – МФ от които:

- 1 междинен доклад по сертификация на стойност 114 837 047,07 лева, който е сертифициран на 100%;

- 2 междинни доклада на стойност 136 939 396,43 лева, които са сертифицирани на 99 %.

- Изплатените средства по сключените договори с бенефициентите по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. са в размер на 299 789 047,22 лв.

Графика за изплатените средства по приоритетни оси за периода 01.01.2014-30.06.2014 г.

Процентното изпълнение на изплатените средства за периода от началото на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и само за отчетното полугодие на 2014 г., спрямо бюджета е показано на долу-посочената диаграма.

- Предоставяни по програмата продукти/услуги:

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.

През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2013 г. по oперативната програма.

- С оглед проследяване прилагането на правилото N+2  и текущ мониторинг по изпълнението на ОПРР и предвид напредналия етап на изпълнение през настоящия програмен период, УО регулярно пренасочва спестения ресурс по вече сключени договори за БФП с оглед постигане на максимален процент на усвояемост по програмата за финансиране на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента.

- С оглед минимизиране на установения риск от загуба на средства по ОПРР към 31.12.2014 г., УО на ОПРР предприе спешни мерки, свързани с идентифицирането на проекти на конкретни бенефициенти, за които има реална възможност физическото им изпълнение да приключи до 31 октомври 2015 г. В тази връзка УО проучи готовността на конкретни бенефициенти за незабавно включване в програмата на проекти, включително в напреднал или приключен етап на изпълнение, както следва:

- финансиране на допълнителните обекти, одобрени по схема 1.4-09 „Зелена и достъпна градска среда“.

- финансиране на допълнителни пътни отсечки с бенефициент АПИ (включително изпълнени или в процес на изпълнение). В тази връзка УО на ОПРР ще предприеме писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР за вземане на решение, с което да бъде разрешено финансирането на изпълнени или в процес на изпълнение проекти на АПИ.

- закупуване на допълнителна апаратура за лечебните заведения с бенефициент Министерство на здравеопазването (МЗ) чрез сключване на анекси към подписаните договори за БФП.

- за допълнителни дейности в рамките на 4 договора за интегриран градски транспорт – Пловдив, Русе, Плевен, Стара Загора, отчитайки предпроектните проучвания, одобрени от УО.

Същевременно, след невъзможността за сключване на договор за БФП с община Варна  за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи поради неполучена подкрепа от широката общественост, УО на ОПРР изпрати писма до следващите 5 общини с одобрени проектни идеи от страна на работната група към МС по реда на тяхното класиране (общините Тунджа, Пещера, Столична, Казанлък и Лом). С писмо Община Пещера информира, че няма готовност за подготовка и реализиране на проект за социални жилища до 31.10.2015 г., а останалите 4 общини заявяват готовност да подадат проектни предложения. В тази връзка УО на ОПРР ще стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР, с която да определи за конкретни бенефициенти по схемата горепосочените общини. Индикативният общ финансов ресурс, необходим за реализирането на проектите на общините Тунджа, Столична, Казанлък и Лом за осигуряване на социални жилища е приблизително 15 млн. лв.

В допълнение, след кризисната ситуация след наводненията във Варна, общината декларира готовност да реализира проект по схемата. Предстои провеждане на публични обсъждания с оглед получаване на необходимата положителна обществена подкрепа за проекта. Съгласно представения от общината индикативен план-график за подготовка и реализиране на проекта се очаква да има влязло в сила решение за определяне на изпълнители на обществените поръчки за основните дейности по проекта в срок до края на месец декември 2014 г.

- Въведени са процедури за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП чрез ИСУН;

- В резултат на забавяне изпълнението на проектите по програмата (обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР през зимен период и др.), както и с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения, считано от 01.12.2013 г. УО на ОПРР не одобрява искания за временно спиране, свързани с обжалване на процедурите по основните дейности на проекта (СМР, доставка, услуга). Периодично сe публикува на интернет-сайта на програмата пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. подадени/одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./.

- Включвани са външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.

- Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;

- Редовни информационни кампании

- Изготвяне и актуализиране на документи и процедури за прилагане на качествен подход, прозрачност и ефективно управление на дейностите по ОП « Регионално развитие» 2007-2013 г.

( Подготвена е финансова обосновка във връзка с Проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие УО на ОПРР да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция « Пътна инфраструктура» за проект «Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540». В тази връзка на 17 февруари 2014 г. беше подписан договор на стойност на БФП 235 млн. лв.

По отношение на големия проект по смисъла на чл. 39 на Регламент 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента с конкретен бенефициент Агенция «Пътна инфраструктура» през месец юни 2014 г. Европейската комисия уведоми УО на ОПРР, че одобрява проекта и финансовия принос от Европейския фонд за регионално развитие за реализацията му.

( Ежемесечно се анализира свободният ресурс по програмата и се извършва реалокация на наличния финансов ресурс за финансиране на проекта за изграждане на Северната скоростна тангента.

( Регулярно, всеки месец УО на ОПРР изготвя актуализация на Плана за действие за ОПРР с цел минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване усвояемостта по програмата.

( Изготвен е проект на Процедурен наръчник/системи за управление и контрол за следващия програмен период 2014-2020 г.

(Изготвен е и проект на Индикативна годишна работна програма за предстоящи процедури по ОП «Региони в растеж» 2014-2020 за обявяване до края на 2014 г.

(Представени са коментари по:

- проект на Постановление на Министерски съвет за определяне на реда за предоставяне на БФП по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за морско дело и рибарство на периода 2014-2020 г.

- създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година и програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

- проект на Указания на министъра на финансите, относно сертифицирането и проект на Указания на министъра на финансите относно изплащането на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за финансова рамка 2014 – 2020 г.

- Установени проблеми и рискове в хода на изпълнение на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., предприети мерки за тяхното отстраняване.

В периода 07.04.2014 г. – 11.04.2014 г. беше проведен одит по годишна Одитна мисия от ЕК. С писмо на ЕК № Ares (2014) 1804165- 03/06/2014 Генерална дирекция «Регионална и градска политика» на ЕК ни уведоми, че е стартирала процедура за спиране на междинните плащания по приоритетни оси 1 и 3 от ОПРР:

Писмото съдържа кратки констатации във връзка с проведената одитна мисия от 07.04.2014 – 11.04.2014 г. на ОПРР 2007-2013 г. за установени нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициентите и.

Експертите от УО анализираха детайлно констатациите на одиторите и предприехме незабавни и конкретни стъпки за усъвършенстване на системите си за контрол, въведени в писмен план за действие, както следва:

- актуализиране на действащия Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР със съответните приложения (контролни листове);

- провеждане на вътрешно обучение на служителите на УО, отговорни за извършване на предварителния и последващ контрол, за работа с усъвършенстваните контролни листове;

- допълване на издадените указания към бенефициентите, публикувани на електронната страница на УО на ОПРР, с оглед предотвратяване на нарушения при възлагане на обществени поръчки;

- провеждане на практическо обучение на бенефициентите във връзка с новите контролни механизми, прилагани от УО на ОПРР;

- осъществяване на препроверка върху статистическа извадка от всички сключени договори за възлагане на обществени поръчки, съответно за приоритетна ос 1 и ос 3, със сертифицирани разходи за 2012 г. и 2013 г.

- докладване на одитиращия орган за извършените подобрения на системите за управление и контрол, както и за резултатите .

В изпълнение на Плана за действие, с резолюция на Ръководителя на УО от 20.06.2014 г. са одобрени промени в Глава 13, Мониторинг от Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР със съответните приложения (контролни листове), въз основа на което се оптимизира и подобрява процесът на контрол върху провежданите от бенефициентите процедури за възлагане на обществени поръчки. По този начин в рамките на 1 календарен месец ще се осъществи и тестване на подобрената система за контрол, което предполага по-бързото възстановяване на плащанията по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 на програмата.

На сайта на ОПРР са публикувани Допълнителни указания към бенефициентите на ОПРР относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР при възлагане на обществени поръчки, които са основание за определяне на финансови корекции.

На основание чл.91 § 1 буква „в“ от Регламент 1083/2006 г. прекъсването на плащанията се прекратява веднага щом държавата-членка вземе необходимите мерки. Обнадеждени сме за предстоящото искане към ЕК в спешен порядък да прекрати прекъсването на плащанията по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 на ОПРР. Предприети са незабавни мерки и процесът на изпълнение е завършен .

През отчетния период, УО е установил следните проблеми и рискове в хода на изпълнение на проектите по Оперативната програма, в т. ч. е предприел мерки с цел тяхното предотвратяване.

- Пропуски/слабости при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от страна на бенефициентите

- Осъществяване на 100% предварителен контрол по всички процедури по ЗОП- открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне, които са извън обхвата на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП- Актуализирани са Контролните листове, във връзка с последните изменения на ЗОП.

- Осъществяване на контрол за съответствие на техническите спецификации с изискванията на ЗОП, одобрения проект (сключения договор за ДБФП) и съответните нормативни актове, на процедури по ЗОП, които подлежат на предварителен контрол от АОП на основание чл. 19, ал.2, т. 22 от ЗОП.

- Осъществяване на 100% последващ контрол за законосъобразно възлагане и съответствие с договора за БФП на всички договори с изпълнители във връзка с изпълнение на проектите по ОПРР, като при установени нарушения при провеждане на процедурите се регистрират сигнали за нередности, свързани с:

- Въведени дискриминационни изисквания в документацията;

- Неправомерно разделяне на поръчки с цел възлагане чрез по-облекчен ред;

- Неоснователно съкращаване сроковете за обновяване на процедурата, което води до нарушения на принципа за публичност;

- Въвеждане на субективни, неясни, неефективни и нецелесъобразни показатели за оценка в нарушение на чл. 28, ал. 2 от ЗОП;

- Сключване на договор с изпълнител, който като участник в процедурата не отговаря на предварително зададените от възложителя условия.

- Необходимост от подобряване на качеството на физическото изпълнение на инфраструктурните проекти от бенефициентите.

(През отчетния период продължава изпълнението на избраните изпълнители за осъществяване на инвеститорски контрол по 8 обособени позиции, относно проектите за обновяване и модернизация на сграден фонд, туристическа инфраструктура, мерки за превенция от наводнения и свлачища, пътища, градски трaнспорт, интeрвенции върху сграден фонд и устойчивост на проектите за периода 2014-2015 г.

- Предприети мерки за недопускане в бъдеще на пропуски.

( Публикувани са «Указания за проверка устойчивостта на резултатите от инвестициите по проектите» от страната на бенефициентите по ОПРР. Посочените указания дават ясното на бенефициентите, относно проверката и документирането на физическото изпълнение на инвестициите и използването им по предназначение три пъти (съответно през първата, третата и петата година) в рамките на 5-годишния срок на устойчивост, след изтичането на срока на договора за БФП.

( С изменение на указания за изпълнение на договори за БФП с цел увеличаване на размера на верифицираните разходи и ускоряване на процеса на сертификация на разходите, УО разширява обхвата с които бенефициентите могат да подават авансови и междинни плащания по един проект до 90% за инфраструктурни проекти на стойност 1 млн. лева и 80% за всички останали проекти от общите допустими разходи, финансирани, чрез БФП.

- Възможни загуби от прилагане на правилото N+2, N+3.

Индикативен размер на очаквана загуба към 31.12.2014 г.- ЕФРР.

Съгласно актуализиран Lothar system към 30.06.2014г., са налице следните данни:

( Минимална цел за сертифицирани разходи (N+2 цел)-1,878 млрд.лв. ЕФРР.

( Сертифицирани разходи към 06.06.2014 г. – 1,422 млрд.лв. или 54% от бюджета на програмата.

( Верифицирани разходи към 30.06.2014 г. от УО на ОПРР, които подлежат на сертифициране – 62 млн. лв. ЕФРР.

( Актуализирана прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2014 г. – 1,861 млрд.лв. ЕФРР или 70% от бюджета на програмата.

( За постигане на минималната цел (N+2 цел) е необходимо средномесечен темп на верификация за периода юли-ноември 2014 г. в размер на 75 млн. лв. ЕФРР.

( Постигане на прогнозния размер на сертифицирани разходи към 31.12.2014 г е възможно при средномесечен темп на верификация за периода юли- ноември 2014 г. в размер на 78 млн. лв. ЕФРР.

( Очакван риск от загуба на средствата към 31.12.2014 г. е в размер на 15 млн. лв. ЕФРР.

В началото на 2014 г. УО стартира подготовката на  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво, преодоляване на неконкурентноспособната среда в средно-големите и по-малките градове, както и смекчаване на процесите по обезлюдяване на средно-големите и по-малки градове, чрез прилагане на модел за умерено полицентрично развитие на мрежата от градовете. С инвестициите по програмата се цели подобряване на качеството на живот в градовете и запазването на демографския и интелектуален потенциал на територията.

Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение - образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на риска от свлачища.

Обхватът и съдържанието на програмата са съгласувани и одобрени след проведени десет заседания на тематичната работна група за разработване на програмата, включваща представители на над 70 заинтересовани страни. Проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е приет на заседание на Министерски съвет на Република България, проведеното на 21.05.2014г. и изпратен за провеждане на официални преговори за одобрение от ЕК на 30 май 2014 г.

През първото полугодие на 2014 г. продължи работата по изпълнението на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм и в който Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е водещ партньор.

Във връзка с целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на България със Сърбия, Турция и Македония, бяха проведени две конференции на работните групи по статистическо сътрудничество в Република България, две учебни визити в Норвегия и една регулярна среща по информация и анализи в Република Сърбия. В резултат на проведените дискусии и обменът на най-добри практики между страните в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 43 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония. Част от данните за изброените страни бяха изпратени на Джеферсън институт с оглед подготовка на уеб портал.

Съгласно утвърдените график и бюджет на проекта, през първото полугодие на 2014 година беше проведена тръжна процедура по ЗОП за изработка на рекламни и печатни материали, които ще бъдат предадени от фирмата – изпълнител на МРР през следващото полугодие на 2014 година.

- Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва:

Програми за европейско териториално сътрудничество 2017-2013

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 252 642 420,262 млн. евро, от които 211 253 165 217,8 млн. евро са осигурени от ЕФРР и 44,2 млн. евро от национално съфинансиране на двете страни.

Основни цели на програмата

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството в пограничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ /ГД УТС/ продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база и изготвянето на регулярни доклади до Управляващия орган; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

На 11 юни 2014 г. Съвместният комитет за наблюдение /СКН/ одобри преразпределение на средствата по приоритетни оси и промени на някои индикатори за изпълнение на програмата. Във връзка с решението за наддоговаряне с 36,96 млн. евро от ЕФРР на ниво програма бяха направени необходимите изменения и допълнения в Меморандума за разбирателство между двете държави. Протоколът за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство е подписан на 7 март 2014 г.  въз основа на Решение по т. 4 от Протокол № 7 от заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2014 г. за одобряване на проекта на Протокол и упълномощаване на министъра на регионалното развитие да проведе преговорите и да го подпише от името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация. В брой 59 на Държавен вестник от 18 юли 2014 г. е обнародван Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

За отчетния период общо изразходваните средства национално съфинансиране са в размер на 1 051 319,85 лв.

- Програма за ЕТС Гърция – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата е 138 691 303  евро, от които ЕФРР предоставя 117 887 607 евро (85%) и  20 803 696 евро (15%) са национално съфинансиране.

Основни цели на програмата

Общата цел на програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.

Срок на изпълнение:

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

През първата половина на 2014 г. програмата навлезе в решителна фаза от своето изпълнение. От началото на програмния период до 30 юни 2014 г. в рамките на четирите обявени покани за проектни предложения са сключени 107 договора за субсидия на обща стойност от 160 546 166,34 евро, което представлява 115,7% от бюджета на програмата.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване на национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база и изготвянето на регулярни доклади до Управляващия орган; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Към 30 юни 2014 г. успешно приключи изпълнението на проектите по Първата покана за проектни предложения, по Четвъртата покана, както и по-голямата част от проектите по Втората покана. В изпълнение са проектите от резервния списък по Втората покана и проектите от Третата покана за стратегически проекти.

В посочения период са верифицирани разходи в размер на 8 322 214,82 лв.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период общо изразходваните средства национално съфинансиране са в размер на 2 860 386,27 лв.

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2007-2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 34 089 013 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България и Сърбия.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е засилване на териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

В началото на календарната година бяха сключени допълнителни три договора за субсидия на обща стойност 234 019,14 евро с кандидати от резервните списъци по Втората покана за набиране на проектни предложения, с което общият брой на сключените договори по Втората покана стана 86 на обща стойност 20 807 650,87 евро.

С оглед максималното усвояване на средствата по програмата беше изготвен финансов анализ за текущото състояние и изпълнение на сключените договори. Предвид това, че изпълнението на програмата е във финална фаза, и въз основа на анализа на финансовото изпълнение на финансираните проекти, на заседанието на Съвместния комитет за наблюдение, провело се на 27.05.2014 г. в гр. Правец, беше взето решение за финансиране на допълнителни проекти от резервните списъци по Втората покана на обща стойност до 3 243 327 евро (1 928 495 евро по Приоритетна ос 1 - Развитие на дребно мащабна инфраструктура и 1 314 832 евро по Приоритетна ос 2 - Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие), на базата на прогнозния анализ, който предвижда 85 % усвояемост на средствата, отпуснати на проектите в изпълнение. В съответсвие с гореупоменатото решение за наддоговаряне на средства бяха проведени проверки на място на проектни предложения с инвестиционен компонент и преговори с водещи партньори на проекти от списъка с резерви. В резултат на проведените процедури и след писмено съгласуване с членовете на СКН беше решено да се сключат 11 допълнителни договора за субсидия на обща стойност 2 569 469,84 евро (3 договора по Приоритетна ос 1 на обща стойност 1 782 131,88 евро и 8 договора по Приоритетна ос 2 на обща стойност 787 337,96 евро).

В периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. общо 86 договора за субсидия, финансирани по Програмата за ТГС по ИПП България-Сърбия бяха в етап на изпълнение. 21 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1. „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ и 65 - по Приоритетна ос 2. „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени обучения на бенефициенти за изпълнение на финансирани проекти, както и първоначални срещи с бенефициенти; проверка и одобрение на планове за провеждане на тръжни процедури и доклади за напредък на изпълнението на проектите; работни срещи и консултации на екипи на проекти със затруднения при изпълнението на дейности; финални визити на приключили проекти.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 3 223 944,98 евро (6 305 488,31 лв.) и национално съфинансиране 359 379,98 евро (702 886,15 лв.)

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 29 504 775 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от Република България (7,5%) и Република Турция (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за на европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

През периода са сключени 29 договора на стойност 7 664 687,31 евро (21 договора на стойност 6 099 900,23 евро по Третата покана за проектни предложения и 1 договор на стойност 691 101,92 евро по Втората покана за проектни предложения).

Беше изготвен финансов анализ за текущото договаряне и усвояване на средства по програмата. Предвид това, че изпълнението на програмата е във финална фаза, и въз основа на анализа на финансовото изпълнение на финансираните проекти, на заседание на Съвместния комитет за наблюдение, провело се на 18.06.2014 г. в гр. Одрин, Република Турция беше взето решение за финансиране на допълнителни проекти на стойност 3 098 855 евро. Средствата са  изчислени на база прогнозния анализ, който предвижда 85% усвояемост на средствата на проектите в изпълнение, като в резултат очакваните спестявания по Приоритетна ос 1 - Устойчиво социално и икономическо развитие те ще бъдат 1 363 036 евро, а по Приоритетна ос 2 - Подобряване качеството на живот - 1 735 819 евро. Тъй като по Приоритетна ос 2 няма резервни проекти, Съвместния комитет за наблюдение взе решение очакваните спестявания по тази ос да бъдат прехвърлени за финансиране на допълнителни проекти по Приоритетна ос 1.

През отчетния период в етап на изпълнение са общо 30 проекта, финансирани по Втората покана, в това число 16 са проектите, финансирани по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, на обща стойност 4 956 790 евро и 14 -по Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот, на обща стойност 5 369 399 евро. Общо 28 проекта, финансирани по Третата покана за набиране на проектни предложения са в процес на изпълнение, като 11 от тях са по Приоритетна ос 1 и 17 по Приоритетна ос 2.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 19 първоначални проверки на място на проекти финансирани по Третата покана за набиране на проектни предложения, 3 специални и 23 финални проверки на място по проекти, финансирани по Втората покана. Проведени са два Обучителни семинара „Изпълнение на проекти" за бенефициенти по Третата покана за набиране на проектни предложения. Организирано и проведено е и 1 обучение на експертите в офиса на Съвместния технически секретариат в гр. Одрин.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 2 423 241,28 евро (4 739 447,99 лв.) и национално съфинансиране 424 297,33 евро (829 853,45 лв.)

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 19 944 697 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България (7,5%) и Република Македония (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е: Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

С оглед максималното усвояване на средствата по програмата бяха предприети стъпки за подписване на договори с проекти от списъка с резерви по Третата покана за кандидатстване с проектни предложения - сключени са 3 нови договора за субсидия на обща стойност 783 828,75 евро.

Беше изготвен финансов анализ за текущото договаряне и усвояване на средства по програмата. Предвид това, че изпълнението на програмата е във финална фаза, и въз основа на анализа на финансовото изпълнение на финансираните проекти, на заседание на Съвместния комитет за наблюдение, провело се на 03.06.2014 г. в гр. Струмица, Република Македония беше взето решение за финансиране на допълнителни проекти на стойност 1 334 219 евро (481 377 евро по Приоритетна ос 1 - Икономическо развитие и социално сближаване и 852 842 евро  по Приоритетна ос 2 - Подобряване качеството на живот), на базата на прогнозния анализ, който предвижда 90 % усвояемост на средствата, отпуснати на проектите в изпълнение.

През периода 01.01.2014-30.06.2014 по програмата се изпълняват 50 проекта, от които:

- По Приоритетна ос 1 Икономическо развитие и социално сближаване – 28 проекта на обща стойност 5 746 822 евро;

- По Приоритетна ос 2 Подобряване качеството на живот – 22 проекта на обща стойност 7 000 306 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени две обучения на бенефициенти за изпълнение на финансирани проекти, както и първоначални мониторингови срещи с бенефициенти; проверка и одобрение на планове за провеждане на тръжни процедури и доклади за напредък на изпълнението на проектите; работни срещи и консултации на екипи на проекти със затруднения при изпълнението на дейности; финални мониторингови визити на приключили проекти.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 2 746 345,41евро (5 371 384,74 лв.) и национално съфинансиране 484 649,30 евро (947 891,64 лв.)

- Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Пълно наименование на програмата:

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 246 041 706 евро, от които 207 475 645 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 38 566 061 евро – национално съфинансиране. Допълнително 16 500 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Македония, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. 2 000 000 евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) се осигуряват за финансиране участието на партньори от Молдова и Украйна.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. е да се засили процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 14 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 516 973 лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 2 054 153 евро.

Към 30 юни 2014 г. успешно са приключили изпълнение проектите по Първа покана за проектни предложения и по-голяма част от проектите от втора покана. В изпълнение са проектите от трета и четвъртата покана и част от проектите от втора покана.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

Разплатени са средства за финални плащания за проекти от първата покана и авансови плащания по проекти от трета и четвърта покана в размер на 497 188 лв. Общо изразходвани средства национално съфинансиране 512 142,73 лв.

- СОП Черноморски басейн 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013”

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 е 30 725 768 евро, от които 28 118 954 евро - от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) и 2 606 814 евро съфинансиране. Допълнително 7 000 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Турция.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да допринесе за “засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн”.

Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 12 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 285 479 лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 625 469 евро.

Към 30 юни 2014 г. успешно приключи изпълнението на проектите по Първата покана за проектни предложения. В изпълнение са проектите от Втората покана.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

Разплатени са средства за финални плащания по проекти от първата покана за предложения и авансови пращания по проектите от втората покана в общ размер на 347 986 лв. Общо изразходвани средства национално съфинансиране 349 397,71 лв.

- ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІV С

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 405 094 936 евро, от които 321 321 762 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 83 773 174 евро – национално съфинансиране. Допълнително Норвегия и Швейцария осигуряват по 3 000 000 евро за участие в програмата на партньори от Норвегия и Швейцария.

Основни цели на програмата

Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014-30.06.2014 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съ-финансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 6 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 169 128 лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 763 120 евро.

Към 30 юни 2014 г. успешно са приключили изпълнение проектите по първа втора и трета покана за проектни предложения. В изпълнение са проектите по четвъртата покана.

Изразходваните средства за национално съфинансиране

Разплатени са средства за авансови плащания по проектите от четвъртата покана в размер на 43 537 лв. Общо изразходвани средства национално съфинансиране 73 815,57 лв.

Програми за европейско териториално сътрудничество 2014-2020

1.Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020

През месец март 2014 г. се проведе заседание на Съвместната работна група за програмиране, на която беше определена тематичната концентрация на програмата. Първият работен вариант на програмата беше изпратена до членовете на работната група за коментари и предложения през месец март  2014 г. На база на получените коментари и резултати от проведените регионални форуми  е разработен втория работен вариант, който е изпратен през месец май 2014 г. за неформално съгласуване с Европейската комисия.

Докладът за Екологична оценка на Програмата е изготвен в съответствие с изискванията на приложимото национално и европейско законодателство, като към настоящия момент се провеждат публични консултации по доклада, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Срокът за подаване на становища и предложения по доклада е 01.08.2014 г.

2.Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020

На проведено заседание през месец юни 2014 г. Съвместната работна група одобри тематична концентрация на програмата. Първият работен вариант на програмата беше изпратен до членовете на работната група за коментари и предложения през месец юни 2014 г. На база на получените коментари и резултати от проведените регионални форуми е разработен вторият работен вариант в средата на месец юли 2014 г.

3.Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

На проведеното заседание на групата през месец май 2014 г. в гр. Ниш се одобри тематичната концентрация на програмата. На 16 май 2014 г. стартира предварителната оценка на програмата и оценката за въздействие върху околната среда.

Първият работен вариант на програмата беше изпратен до членовете на работната група за коментари и предложения на 10 юни 2014 г. На база на получените коментари и резултати от проведените регионални форуми  е разработен вторият работен вариант, който е изпратен на 8 юли 2014 г. за неформално съгласуване с Европейската комисия.

4.Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020

На проведеното заседание на групата през месец май 2014 г. в гр. Анкара се одобри тематичната концентрация на програмата. На 16 май 2014 г. стартира предварителната оценка на програмата и оценката за въздействие върху околната среда.

Първият работен вариант на програмата беше изпратен до членовете на работната група за коментари и предложения на 10 юни 2014 г. На база на получените коментари и резултати от проведените регионални форуми е разработен вторият работен вариант, който е изпратен на 8 юли 2014 г. за неформално съгласуване с Европейската комисия.

5.Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020

На проведеното заседание на СРГ през месец април 2014 г. се одобри тематичната концентрация на програмата. На 16 май 2014 г. стартира предварителната оценка на програмата и оценката за въздействие върху околната среда.

Първият работен вариант на програмата беше изпратен до членовете на работната група за коментари и предложения на 10 юни 2014 г. На база на получените коментари и резултати от проведените регионални форуми е разработен вторият работен вариант, който е изпратен на 8 юли 2014 г. за неформално съгласуване с Европейската комисия.

6.Програма Балкани – Средиземно море

На проведено заседание на Съвместната работна група през месец юни 2014 г. е одобрена тематичната концентрация на програмата.

7.Програма Дунав

Първият работен вариант на програмата беше изпратен до членовете на Съвместната работна група за стартиране на публични консултации. В рамките на периода 9-13 юни 2014 г. бяха проведени поредица от национални консултативни форуми, на които беше представена логиката на интервенции на Програмата и списъка с индикативните дейности по всяка една от приоритетните оси на Програмата. На база на получените коментари и резултати от проведените консултативни форуми е разработен втори работен вариант.

Докладът за Екологична оценка на Програмата е в процес на подготовка, като предстои неговото финализиране до края на месец юли 2014 г., след което ще се проведат публични консултации по доклада.

8.Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020

В рамките на първото полугодие на 2014 г. бяха проведени публични консултации относно социално-икономически и SWOT анализ на програмната територия и предложените тематични цели и приоритети.

9.ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Публичните консултации по проекта на програмата и доклада за екологична оценка в България се проведоха в периода февруари – март 2014 г.

На заседанието на Програмния комитет, проведено на 7-8 май 2014 г., беше одобрен финалният проект на програмата, който ще бъде представен за одобрение пред Европейската комисия. С Решение от 30 юли  2014 година Министерския съвет съгласува съдържанието на Програмата преди представянето й в Европейската комисия и одобри ангажиментите на Република България като държава – участник в програмата.

10.ЕСПОН 2014-2020

На заседанието на СРГ, проведено на 28 април 2014 г., беше представен окончателен доклад за резултатите от проведените публични консултации, както и  проект на документите, които ще съпътстват представянето на програмата пред ЕК.

На 13 май 2014 г. Координационното звено  изпрати на членовете на работната група окончателен проект на доклад от извършена Предварителната оценка на програмата, както и окончателните варианти на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, разработения Механизъм за солидарна отговорност и Бюджетни таблици с финансовите ангажименти на страните – участнички към бюджета на програмата. С Решение ( 494 от 10 юли  2014 година Министерския съвет съгласува съдържанието на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 преди представянето й в Европейската комисия и одобри ангажиментите на Република България като държава – участник в програмата.

11.УРБАКТ 2014-2020

Националните консултации по проекта на програмата се проведоха в периода от 15.04.2014 до 26.05.2014 г.. чрез обявления на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България.

На 02.06.2014 г. чрез писмена процедура на държавите-членки беше представен финалният проект на програмата. С Решение от 30 юли  2014 година Министерския съвет съгласува съдържанието на Програмата преди представянето й в Европейската комисия и одобри ангажиментите на Република България като държава – участник в програмата.

„Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" по програмата BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” (ПО 25), съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Стойност на проекта: 1 076 470,59 евро, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014;

Основни цели на проекта:

- Събиране и генериране на данни, приложими за трансграничните връзки и развитието в граничните райони;
• Повишаване достъпността до данни за трансгранично сътрудничество чрез създаването на база данни и на атрактивността им чрез прилагане на модерни подходи за визуализация на данните;
•    Привличане на журналисти и регионални медии към журналистика оперираща с данни относно трансгранични връзки и развитие в граничните райони чрез създаване на програма за обучение за журналистика оперираща с данни; 
•    Хармонизиране на статистическата методология относно трансграничните данни между съседни държави;

- Разработване на уеб сайт съдържащ данни за регионите, включени в обхвата на проекта;

- Разработване на онлайн платформа за обучение на медии и журналисти;

Срок на изпълнение: 30.04.2016 година

Постигнати резултати за периода 01.01.2014 – 30.06.2014

През първото полугодие на 2014 г. продължи работата по изпълнението на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм и в който Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е водещ партньор.

Във връзка с целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на България със Сърбия, Турция и Македония, бяха проведени две конференции на работните групи по статистическо сътрудничество в Република България, две учебни визити в Норвегия и една регулярна среща по информация и анализи в Република Сърбия. В резултат на проведените дискусии и обменът на най-добри практики между страните в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 43 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония. Част от данните за изброените страни бяха изпратени на Джеферсън институт с оглед подготовка на уеб портал.

Съгласно утвърдените график и бюджет на проекта, през първото полугодие на 2014 година беше проведена тръжна процедура по ЗОП за изработка на рекламни и печатни материали, които ще бъдат предадени от фирмата – изпълнител на МРР през следващото полугодие на 2014 година.

Изразходвани средства от МРР за отчетния период: 114 128,46 лева (58 353,85 евро)

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |
| --- |
| № | Програма № 1 “Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1 | Разработени и дискутирани теми за развитието на регионите | брой | 24 | 33 (от които 6 общи за всички райони от ниво 2 и 27 специфични). |
| 2 | Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой | 12 | 12 |
| 3 | Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | брой | 6 | 3 |
| 4 | Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво | брой | 4 | 3 |
| 5 | Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска /ОП „РР“/ | брой | 80 | 65 |
| 6 | Пациенти облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура /ОП „РР“/ | брой | 400 000 |  |
| 7 | Деца облагодетелствани от процеса на деинститунационализация /ОП „РР“/ | брой | 550 | 718 |
| 8 | Намаляване на потреблението на крайна и първична енергия от обновените административни сгради на държавната и общинска администрация и жилищни сгради /ОП „РР“/ | МWh | НП | 60000 |
| 9 | Население пряко облагодетелствано от подобрена градска среда /ОП „РР“/ | брой | НП | 60000 |
| 10 | Общ брой проекти за развитие на туризма /ОП „РР“/ | брой | 30 | 17 |
| 11 | Брой развити туристически атракции /ОП „РР“/ | брой | 10 | 25 |
| 12 | Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите /ОП „РР“/ | брой | 15 |  |
| 13 | Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции /ОПРР/ | брой | 34 | 41 |
| 14 | Население, което се очаква да се възползва от подобрените здравни услуги /ОПРР/ | брой | НП | 161 340 |
| 15 | Брой деца/ученици в подкрепените обекти /ОП „РР“/ | брой | 232 731 (индикаторът включва и студенти | 16 236 (индикаторът включва и студенти |
| 16 | Инвестиционни проекти за улесняване на трансграничния трафик“ | брой | 1 | 1 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение;

Изпълнението на Програма 1 се отчита с показателите, посочени в Приложение № 5.

Показател 1 - Разработени и дискутирани теми за развитието на регионите – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. Целева група са членовете на Регионалните съвети за развитие. Обсъдени са общо 33 теми, от които 6 общи за всички райони от ниво 2 и 27 специфични за различни райони от ниво 2);

Показател 2 - Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие. Изготвени са 12 бр. документи;

Показател 3 - Извършени административно-териториални промени (АТП), анализи и тенденции в АТУ - Изготвени са 11 преписки за извършване на АТП, анализи и тенденции в АТУ, приети са 3 Решения на МС за извършване на АТП;

Показател 4 - Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво - организирани и проведени са две заседания на СДДУ. Организирано и проведено е заседание на Комисията за присъждане на Етикета. Стартирана е Третата процедура по присъждане на Етикета.

Показатели по ОП „РР“ - Показателите са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по ОП „Регионално развитие“.

Постигането на заложените цели на индикаторите по ОП „Регионално развитие“ е в зависимост от периода на приключване на проектите, които са в процес на изпълнение и в голямата си част дейностите по проектите.

Цялостното изпълнение на показателите за изпълнение по отделните схеми за БФП ще бъде отчетен на по късен етап от изпълнението на проектите, след окончателното приключване на дейностите по проектите.

Показател „Инвестиционните проекти“се изпълняват:

- за подобряване на условията и улесняване на транс-граничния трафик на  стоки, услуги и хора със страните членки на ЕС и със съседни държави;

- пълно прилагане критериите  на Шенгенското споразумение по външни граници;

- стимулиране икономиката, заетостта и туризма в граничните региони и косвено във вътрешността на страната;

- обезпечаване на  българските граждани свободно придвижване през  вътрешни за ЕС граници;

- политика за насърчаване износа и малкия и среден бизнес;

- активна инвестиционна програма за изграждане на инфраструктура осигуряваща достъпа бизнеса до пътните мрежи на съседните държави, което допринася за преодоляване на регионалните диспропорции и др.

Показатели за вложени ресурси

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ВЛОЖЕНИ РЕСУРСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за вложени ресурси | Мерна единица | Бюджет 2014 г. | Отчет полугодие 2014 г. |
| ОП „Регионално развитие 2007-2013“-изплатени средства | хил.лв. | 684 789,17 | 299 789,05 |
| Разходи за осигуряване на национално съфинансиране от държавния бюджет за изпълнението на тези проекти | хил.лв. | 102 718,38 | 44 968,36 |

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика; Агенция „Пътна инфраструктура”,  МВнР, МВР, МФ - Агенция „Митници”, Министерство на инвестиционното проектиране, МЗ и МЗХ.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;

- “Непреодолима сила”.

4.1.6. Отговорност за изпълнението на програмата- Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”;  Главна дирекция  „Програмиране на регионалното развитие”; Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”; дирекция „УПНЕИПГ“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

4.2 Преглед на изпълнението на програма 2 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Програмата  допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството „Държавност, развитие, справедливост“ по отношение: интегриране на екологичните политики, превенция на промените в климата с адаптирането им в общи политики за развитие и синергия в устойчивото развитие, намаляването на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“, съгласно функционалната си характеристика, участва съвместно с други административни звена на МРР в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Цели на програмата:

Стратегическа цел 1: Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел: Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия.

Степента на изпълнение на целите по програмата се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните проекти за:

- урегулиране на териториите с компактно ромско население;

- изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата;

- доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните комунални мрежи – изграждане на разширени или нови мрежи;

- отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура.

Степента на изпълнение на заложените цели, която е в отговорностите на дирекция „УПНЕИПГ“, е нулева поради липса на финансов ресурс.

Стратегическа цел 2: Осигуряване на повишени експлоатационни качества на жилищата и комфорт на обитаване;

Стратегическа цел 3: Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;

Стратегическа цел 4: Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни);

Стратегическа цел 5:  Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради.

За отчетния период програмата осигури:

- Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на ползване;

- Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

В изпълнение на тези цели се изработиха:

- Технически паспорти и технически обследвания;

- Енергийни обследвания и енергийни сертификати

4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

В изпълнение на стартиралата на 18.07.2011 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, Операция 1.2 „Жилищна политика“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР, по която дирекция „Обновяване на жилищни сгради“ е определена за конкретен бенефициент и реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове“, през отчетния период бяха изпълнени следните дейности:

- Избран е изпълнител и е сключен договор по Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община: район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 с регистрационен № 1-31ПМ-003K-001 и район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17 с рег. № 9-31ПМ-009-002 по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

- Избрани са изпълнители и са сключени договори по Обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски надзор (АН) по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с три обособени позиции”.

- В процедура за разглеждане на офертите и избор на изпълнители е ОП с предмет „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161po001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции“.

- В процедура за разглеждане на офертите и избор на изпълнители е ОП с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Eнергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции“.

- През отчетния период продължи провеждането на информационни срещи с граждани в определените два работни дни от седмицата за обсъждане на практически въпроси по проекта.

- Бяха оценени 40 Заявления за финансова помощ и бяха сключени 26 споразумения със сдружения на собственици.

- Продукт/услуга 1: Технически паспорти и технически обследвания – ще се даде възможност да бъде обследвана конструктивната устойчивост на сградите по проекта и ще бъдат изготвени технически паспорти на всички сгради допустими за финансиране даващи предписания и препоръки относно техническите характеристики на сградите и реалното им състояние. Целевите групи са крайните ползватели по проекта – сдруженията на собствениците;

- Продукт/услуга 2: Енергийни обследвания и енергийни сертификати - в резултат на обследването ще бъдат предписани необходимите енергоспестяващи и с оценен пряк екологичен ефект мерки в обхвата, необходим за привеждане на всяка сграда в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност, съгласно разпоредбите на Раздел II – „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” на ЗЕЕ, и при условията и реда, определен от Наредба РД – 16-1057 от 29.12.2009 г. Целевите групи са крайните ползватели по проекта – сдруженията на собствениците

- Продукт/услуга 3: Широкомащабна информационна кампания - Запознаване на широката общественост с различните аспекти на въпросите свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради;

- Продукт/услуга 4: Изпълнени СМР – съгласно направените разчети по проекта ще бъдат обновени около 180 сгради.

4.2.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Рeпублика България“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 218 139 | 218 139 | 115 315 |
|  | Персонал | 210 019 | 210 019 | 115 293 |
|  | Издръжка | 8 120 | 8 120 | 22 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 218 139 | 218 139 | 115 315 |
|  | Персонал | 210 019 | 210 019 | 115 293 |
|  | Издръжка | 8 120 | 8 120 | 22 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 280 000 | 282 863 | 2 863 |
|  | Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007-2013 г. | 180 000 | 180 000 |  |
|  | Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите | 100 000 | 100 000 |  |
|  | Други |  | 2 863 | 2 863 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 280 000 | 282 863 | 2 863 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 498 139 | 501 002 | 118 178 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 498 139 | 501 002 | 118 178 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 9 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви) – Приложение № 5

| № | Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България ” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвени технически паспорти и технически обследвания | брой | 70 | 21 |
| 2. | Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати | брой | 70 | 20 |
| 3. | Проведена широкомащабна информационна кампания | брой | 1 | 0 |
| 4. | Изпълнени СМР | брой | 70 | 0 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

4.2.5. Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение –

Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане, изпълнение на проект “Енергийно обновяване на българските домове“.

4.2.6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности

- По-пълно и качествено постигане на планираните целеви стойности би могло да се осъществи след преодоляване на трудностите свързани с избора на изпълнители по проведените процедури по ЗОП и спазването на административните срокове за изпълнение на предвидените дейности по проекта.

- Поради необезпечено финансиране, продължават да бъдат замразени следните дейности от II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”:

- Община Пазарджик: изграждане на общо 60 бр. социални жилища с обща стойност 2 600 480 лв. – започналите строително-монтажни работи са замразени;

- Община Балчик:  обща стойност 2 684 105 лв. за изграждане на 50 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е започнало;

- Община Раднево:  инженеринг – проектиране и строителство, на обща стойност 4 999 633 лв. за изграждане на 40 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е стартирало;

- Община Самоков: инженеринг – проектиране и строителство, на обща стойност 3 938 776 лв. за изграждане на 50 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е стартирало.

4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата – Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”; на дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита” е водеща при  управление на конкретни инвестиционни проекти съобразно обезпечените средства по бюджета на МРР и съгласно взети решения от  Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

  - Преглед на изпълнението на програма 3 “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел 1: Изграждане на пътна инфраструктура, подобряваща транспортната свързаност и достъпност на регионите.

Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“.

Оперативни цели:

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания  на автомобилния транспорт;

- Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години;

- Актуализиране  на нормативната уредба в областта на пътната инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние;

- Осигуряване съпоставимост с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България.

Степента на изпълнение на оперативната цел за оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности.

По актуализиране на нормативната уредба в областта на пътната инфраструктура е постигнато частично изпълнение, като проектите на наредбите са изготвени и предстои тяхното съгласуване с отговорните министри. През м.05.2014 г. с Решение № 340 на Министерския съвет е актуализиран списъка на общинските пътища, чрез изменение и допълнения в общините Кирково, Крумовград, Минерални бани и Първомай.

Заложената в програмата цел като цяло е постигната, въпреки че някои от показателите за изпълнение на програмата не са достигнати, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции- общини и други външни публични институции.

Стратегическа цел 2: Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

Стратегическа цел 3: Модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

Стратегическа цел 4: Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години;

Стратегическа цел 5: Актуализиране  на нормативната уредба в областта на пътната инфраструктура;

Стратегическа цел 6: Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние;

Стратегическа цел 7: Осигуряване съпоставимост с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България;

Стратегическа цел 8: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания  на автомобилния транспорт при условията на: изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори и модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

4.3.2.  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга 1: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

МРР продължава и през отчетния период да осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура. В тази връзка се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление  на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата.

Осигуряването на ефективното изпълнение на проектите по Оперативна програма „Транспорт”   и тяхното управление във връзка с установените изисквания за развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси.  Това са участъци  от големите инфраструктурни обекти: АМ „Струма” – Лот 1, 2 и 4; Път Е- 85 ( I-5) участък Кърджали- Подкова; АМ „Марица” –Лот 1 и 2. В процеса на подготовката и изпълнението на инвестиционните пътни проекти, управлявани от Агенция "Пътна инфраструктура", като бенефициент по ОПТ 2007-2013, от дирекцията се наблюдават следните проекти:

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0009 –Автомагистрала „Струма“ Лот 1, Лот 2 и Лот 4“- проектът като цяло все още в процес на изпълнениe. Лот 1  е завършен предсрочно и на 23.07.2013 г. министърът на регионалното развитие на официална церемония пуска движението по участъка. Подписан е протокол за временна експлоатация по време на строителство. Останалите два Лота са в процес на изпълнение.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0006– Изграждане на Автомагистрала „Марица“ Лот1 и Лот 2“- проектът е в процес на изпълнение;

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0008–Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова“- Проектът е в процес на изпълнение. На 17.01. 2014 г. е обнародвано в ДВ допълнението за Разрешение за строеж (РС) към допълнителна поръчка по проекта. На 04.02.2014 г. е пуснато движението по участък 2 на обекта. На 17.02.2014 г. е подписано Допълнително споразумение към договор № РД-33-22/18.10.2013 /допълнителен договор/ за удължаване срока на договора. Цялостният физически напредък към 30.06.2014 г. по основния договор е  100 %  и 66 % - по допълнителната поръчка.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0010- Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана“ - През отчетния период дейностите в процеса на подготовка на проекта продължават, като съгласно подписаните договори на изпълнение на договор за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І - Участък   № 1: Път І-1 „Видин – Димово“от км 3+757 до км 39+480 и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела - Ружинци“от км 39+480 до км 61+750 и за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І, Участък № 1: Път І-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060 и Участък № 2: Път І-1 „Монтана - Враца“ от км 111+305.50 до км 140+008 са представени проектните разработки и предстои тяхното разглеждане на Експертно технико-икономически съвет към АПИ.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0011- Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E79)“-

в процес на завършване, като предстои неговото въвеждане в експлоатация.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0015 - Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път“- продължават строително-монтажните работи и към края на отчетния период физическо изпълнение е 53%.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0017- Път III–5004 Обходен път  на град Габрово- Проектът е в процес на изпълнение. На 21.03.2014 г. е издадено решение за избор на изпълнител на Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000 – Тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620. На 25.04.2014г. е издадена Заповед №РС-19/25.04.2014г. за допълване на разрешение за строеж № РС-59/24.09.2013г. за обект „Обход на гр. Габрово”, Втори етап от км 7+670 до км 10+940,74 – пътни връзки „Севлиево – Велико Търново” и „Казанлък - Габрово” и влиза в сила на 29.05.2014 г. Започнали са подготвителните строително-монтажните работи.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0012 – Път I-1 (E79) Обходен път на гр.Монтана, от км 102+060 до км 114+512.20 - Проектът е в процес на изпълнение. Разрешението за строеж е публикувано в ДВ и е влязло в сила на 04.09.2013 г. Продължават сторително-монтажните работи на обекта.

- Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация – В МРР има сключен между „Аеком ЛИМИТИД“ ООД, в качеството му на изпълнител и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г.  Договора обхваща извършването на дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“, АМ „Черно море”,  АМ „Хемус”- участък Ябланица-Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка и АМ Рила.

За четири етапа - АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“ дейностите са завършени. Продължава изпълнението на останалите четири етапа. МРР е упълномощило съответно АПИ и НКСИП да приемат разработките на изпълнителя по съответните етапи, според компетенциите им съгласно закон за пътищата.

В допълнение МРР, чрез дирекцията, осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура. В тази връзка се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление  на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

- Продукт/услуга 2: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа.

МРР, чрез дирекция „УПНЕИПГ“ е бенефициент по приоритетна ос  „Техническа помощ” на ОП “Транспорт“ 2007-2103 (ОПТ). За дейностите беше осигурено финансиране  по проект, одобрен по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТ.  Проведена бе обществена поръчка. В резултат на продължителния период на обжалване на процедурата бе натрупано закъснение за стартиране на проекта, съответно възникна сериозен иск за неговото приключване до предвидения и допустим за програмата срок, а именно м. 10.2015 г. Проекта е прекратен към настоящия момент. За 2014 г. е заложен с нулева стойност на този показател, поради обстоятелствата описани по-горе. Независимо от същите и предвид факта, че дейностите биха могли да бъдат допустими по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, МРР ще продължи  изпълнението на дейностите в тази област.

- Продукт/услуга 3: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България.

Дейностите включват проучване на  предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци или изменения на  приетите с Решения на Министерски съвет Списък на общинските пътища. През периода са проведени 5 бр. заседания на постоянната работна група, сформирана към МРР, и са проверени документации, представени от общинските администрации Белослав, Кирково, Крумовград, Минерални бани, Първомай, Съединение. На 22.05.2014 г. е издадено  Решение № 340 на Министерския съвет за допълнения и изменения на списъка на общинските пътища. Предвид факта, че постъпващата информация от общинските администрации е с непрекъсващия характер и дейността в тази област е с постоянен характер, МРР продължава да оказва съдействие на общините.

Също така през отчетния период са изготвени проекти на Наредби за изменение и допълнения на Наредба  № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба  № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и Наредба  № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

- Продукт/услуга 4: Разработване и управление на програми за подържане  и развитие на републиканската пътна мрежа;

- Продукт/услуга 5: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

- Продукт/услуга 6: Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Продукт/услуга 7: Инфраструктурни проекти

- Обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”

В рамките на бюджетните средства се предвижда продължаване на СМР на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000”. С оглед на това  в отчетния период бяха  изпълнени  административни действия с цел подписване на акт образец 11 по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Обект „Рехабилитация на път ІV-86544 Бенковски-Китна –Дрангово, км 2+110 до км 8+890 и път Дрангово –мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030“

Значителна част от оставащите СМР за завършване участъка „Дрангово –мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030“ бяха изпълнени през 2013 г. В отчетния период този участък физически беше завършен. Предстои подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване.

- Обект „Рехабилитация на път ІV-Палат-Игралище-Никудин”, община Струмяни”

В отчетния период, след предложение на Държавната приемателна комисия, за обекта беше издадено разрешение за ползване.

- Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец –Лот 1”

През 2014 г. за обекта се предвиждаше СМР да бъдат възобновени, но поради намаления лимит на капиталовите разходи и ниската степен на изпълнението на СМР към момента на тяхното спиране през 2009г., за обекта не беше подписан акт обр. 11 по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за продължаване на изпълнението на СМР .

- Обект „Корекция на р. Асеновска, участък от км 0+670.5 до км 0+970”

В рамките на бюджетните средства се предвижда изпълнение на СМР до изчерпване на стойността на договора  със строителя. Обекта е спрян от 2009 г., поради което през отчетния период бяха проведени консултации с община Сливен, строителен надзор относно дейностите, които да бъдат изпълнени.

- Обект „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин”

По реда на  Постановление № 19/07.02.2014 г. на Министерски съвет за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., за  община Видин са разпределени средства в размер на 2 704 277 лв. за обекта. По тази причина СМР на обекта няма да се изпълняват от страна на министерството.

4.3.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 40 909 232 | 42 591 620 | 21 102 362 |
|  | Персонал | 21 202 706 | 20 885 094 | 10 218 549 |
|  | Издръжка | 18 146 526 | 20 146 526 | 10 822 672 |
|  | Капиталови разходи | 1 560 000 | 1 560 000 | 61 141 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 40 909 232 | 42 591 620 | 21 102 362 |
|  | Персонал | 21 202 706 | 20 885 094 | 10 218 549 |
|  | Издръжка | 18 146 526 | 20 146 526 | 10 822 672 |
|  | Капиталови разходи | 1 560 000 | 1 560 000 | 61 141 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 152 620 142 | 226 993 476 | 160 264 540 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 107 144 757 | 144 308 905 | 97 929 527 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 200 000 | 200 000 |  |
|  | Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа | 20 094 000 | 47 336 513 | 38 887 386 |
|  | Корекции на реки и благоустрояване на населените места | 163 385 | 163 385 |  |
|  | Изграждане на републиканска пътна мрежа | 14 018 000 | 15 960 161 | 11 090 932 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 11 000 000 | 8 500 000 | 302 370 |
|  | Други | 0 | 10 524 512 | 12 054 325 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 1 200 000 | 1 200 000 | 44 087 823 |
|  | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" | 1 200 000 | 1 200 000 | 568 316 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  |  |
|  | Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." |  |  | 43 519 507 |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  |  |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  |  |
|  | Други международни програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 153 820 142 | 228 193 476 | 204 352 363 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 193 529 374 | 269 585 096 | 181 366 902 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 194 729 374 | 270 785 096 | 225 454 725 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 479 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  | 82 | 82 |

Извършените разходи от Агенция „Пътна инфраструктура“ към 30.06.2014 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2014 г. и са в размер 181 343 727 лв.

- По параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения ” са отчетени – 7 122 924 лв.;

- По параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени – 1 087 628 лв.;

- По параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са отчетени –  1 984 811 лв.;

- Разхода за издръжка / в широк смисъл /  е в размер на   108 791 хил. лв. Основната част от тях са администрирани разходи - подпараграф     10-30 „Текущ ремонт” в размер на 97 969 хил. лв. Средствата са изразходвани за текущ ремонт на Автомагистрали, пътища I, II, и III клас, за текущ ремонт на аварийни обекти и зимно поддържане, ремонт на тунели, закупуване на маркировъчна боя, пътни знаци.

За ведомствена издръжка и разходи за членски внос, лихви, данъци и санкции  са разходвани 10 823  хил. лв.

Агенция „Пътна инфрастуктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия и, Проект „Транзитни пътища 5” както и на Международната банка за възстановяване и развитие за “Проект                                      Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

Средствата необходими за извършване на разходи – капиталови, лихви и погашения са осигурени от субсидия РБ и банкови заеми.

- По параграф 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции” са отчетени – 12  015 218 лв.

- По подпараграф 80-52 „получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 78 196 374 лв. за „Проект Транзитни пътища V” .

- По подпараграф 80-58 „погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 21 604 056 лв.

Обобщените данни за  изпълнение на бюджета на aгенцията за 2014 г. показват, че размера на разплатените средства за капиталови разходи възлиза на 50 341 829 лв. Тази сума се разпределя по параграфи както следва:

- Ведомствени капиталови разходи – 61   хил. лв.

- За параграф 51-00 „Основен ремонт на МТБ”  – 78 хил. лв.;

- За параграф 52-00 „Придобиване на ДМА” – 5  хил. лв;

- За параграф 53-00 „Придобиване на НДМА” – 56 хил. лв;

- За параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 38 887 хил. лв.;

- За параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”	– 11 091 хил.лв.;

- За параграф 53-09 „Придобиване на други НМДА” – 56 хил. лв.

- За параграф 54-00 „Придобиване на земя” – 302 хил. лв.

Преобладаващата част от разходите за „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми –   38 264 хил. лв за рехабилитационни дейности по участъци на проект „Транзитни пътища V”.

Средствата за придобиване на ДМА са разходвани за строителство на обход на гр. Габрово и етапна връзка за тунел под вр. Шипка – 6 000 хил. лв., на АМ "Калотина – София” Лот 1, Западна гъга на СОП – 1 373 хил. лв. и археологически проучвания за АМ “Струма” и АМ “Марица” – 3 457 хил. лв.

- В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 41 271 хил. лева, изключително за изграждането на АМ "Калотина- София” Лот 1- “Западна дъга на СОП” - 14 332 хил. лв. , АМ “Марица”,  Лот 1 – “Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+600 - 10 185 хил. лв.,  АМ "Марица" - Лот 2 “ Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 -  7 288 хил. лв.,   АМ "Струма" - Лот 4 “Сандански- ГКПП Кула” от км 423+800 до км 438+500  -3 444 хил. лв., обходите на гр. Враца и на гр. Монтана.

- ОП „Регионално развитие”  са разплатени за строителство на ”Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+540 / Лот 70 / - 18 000 хил. лв., за  рехабилитационни дейности 41 643 хил. лева в рамките на  седемнадесет  лота, обхващащи предимно третокласната пътна мрежа на страната и 2 015 хил. лв за изгаждане на “Система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Р България”.

- ОП „Трансгранично сътрудничество” -  по проекта “Гърция – България” път II-86 Чепеларе-Соколовци от км 80+200 до км 94+240 – 978 хил. лв.;

4.3.4. Отчет на изпълнението на прокетите изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

- Дейност “Текущ ремонт и поддържане, вкл. зимно поддържане”

За изпълнение на дейностите по поддържане на републиканските пътища са сключени четири годишни договори между АПИ и фирми-изпълнители. Договорите са с годишни задачи съгласно одобрената бюджетна рамка.

Разходвани средства за полугодието – 77 867 192,35 лв., в т.ч.:

- Зимно поддържане – 38 482 446,83 лв.

Включва дейности по почистването и осигуряването на нормална проходимост на републиканската пътна мрежа през зимния сезон.

- Текущо поддържане – 39 384 745,52 лв.

Дейностите по текущото поддържане включват изкърпване на пътната настилка, подравняване на банкети, отводнителни мероприятия, косене, ремонт на повредени ограничителни пътни системи, монтаж на вертикална сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка и др. С изпълнението на тези дейности се подобрява технико-експлоатационното състояние на пътните участъци и се осигурява безопасно пътуване на МПС.

- Дейност “Текущ ремонт – аварийна програма”

„Обект: Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Републиканки път III-401 „Изворче-Ловеч-Петко Славейков“ – стоманобетонов мост над р.Осъм при км 26+840

Общата стойност на проекта е  1 866 878.87 лв. с ДДС, което включва:

Стойност на договор за изпълнение на ППР и СМР – 1 810 478.84 лв. с ДДС.

Стойност на договор за изпълнение на консултантска услуга СН – 56 400.00 лв. с ДДС

Обектът е приет с Констативен акт 15 от 15.04.2014г.

За първо шестмесечие на 2014г. има изпълнени и разплатени дейности на стойност 1 078 605.37 лв. с ДДС.

Има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1138 от 28.07.2014г.

След изпълнение на ремонтните работи се възстанови движението в участъка. Изгради се нов стълб, изпълниха се нови надлъжни греди в два отвора и нова пътна плоча на същите. На целия мост си изпълни нова хидроизолация, асфалтови пластове, парапети.

- Дейност “Основен  ремонт”

Реконструкция на път ІІІ-293 Александрия – Коритен – Северняк – граница с Р Румъния от км 44+442.33 до км 45+685.06

Стойност на проекта – 1 106 113,33 лв.

Строително-монтажните работи приключиха в края на 2013 г. На 17.06.2014 г. бе подписан Протокол за установяване на годността за ползване (Образец 16). С Разрешение за ползване от 09.07.2014 г. бяха въведени в експлоатация 1,243 км двулентов път. Пътният участък осигурява достъпна връзка между две общини (община Добромир от румънска страна и община Крушари от българска страна).

Изграждане на участък от път ІІІ-104 (Дупница-Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 3+751 до км 4+810

Стойност на проекта – 3 052 850 лв.

Усвоени средства за полугодието – 1 771 659 лв.

Обектът е приключил. Очаква се назначаване на държавна приемателна комисия. С изграждането на пътния участък транзитното движение се извежда извън централната част на гр. Бобошево.

Определяне на изпълнител за проектиране и извършване на АРВР на виадукт при км 67+027 на АМ Тракия

Стойност на проекта – 15 784 312 лв.

Усвоени средства за полугодието – 3 359 415,26 лв.

Ремонтните дейности стартираха през 2013 г. През тази година бяха завършени СМР на дясно платно, което значително подобри безопасността и комфорта на движение по АМ Тракия.

- Дейност “Ново строителство”

Бюджет на програмата към 30.06.2014г. – 4 972 000 лв., усвоени средства към 30.06.2014 г. – 4 400 лв.

Изпълняват се следните обекти:

Пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия" участък: "Оризово-Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46

Изпълнител на строително монтажните работи на обекта е „Трейс Груп Холд“ АД гр.София.

Общата стойност на проекта е 2 053 448.45 , което включва:

Стойност на договора за изпълнение на СМР – 1 976 222.45 лв. с ДДС

Стойност на договор за авторски надзор – 23 520.00 лв. с ДДС

Стойност на договор за строителен надзор – 53 706.00 лв. с ДДС

През първото шестмесечие на 2014г. се разплатиха 3 000 лв. за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на инвестиционния проект.

На 16.07.2014г. е съставен и подписан Констативен акт 15 и е пуснат във временна експлоатация. Обектът се подготвя за приемане от ДПК

С изграждането на пътния възел  се облекчи движението по АМ "Тракия" към Бургас и  се осигури връзка между пътуващите по основната пътна артерия и населените места в близост до магистралата, с което ще се подобри бизнес климата в този район и ще се привлекат допълнително външни инвеститори.

Изпълнението на строително-монтажните работи е през второ шестмесечие на 2014г.

Обект: II-99 "Вариант Алепу" II-ри етап от км 20+867 до км 29+327, кръстовище  при км 29+108

Изпълнител: „Бургаспътстрой“ АД гр.Бургас.

Стойност на договора за изпълнение на СМР – 345 129.34 лв. с ДДС

Стойност на договор за авторски надзор – 11 800.00 лв. с ДДС

Стойност на договор за строителен надзор – 14 220.00 лв. с ДДС

Има подписан Констативен акт 15 от 24.06.2014г. Подготвя се ДПК.

Проекта обхваща изграждане на пътно кръстовище, което да осигури безопасно и безконфликтно движение в района.

Изпълнените дейности се сертифицират след Констативен акт 15 и ще се отчетат през второ полугодие на 2014 г.

- За отчетния период в рамките на програмата са изпълняванитекущи ремонти на следните  обекти:

- Път ІІІ-6009 Миролюбово – Каблешково от км 0+000 до км 28+540

Стойност по ПМС - 4 000 000 лв.

Към полугодието са разходвани средства в размер на 1 779 916,58 лв. Обектът е приключил.

- Път ІІІ-403 Павликени – Сухиндол от км 35+300 до км 46+682

Стойност по ПМС – 2 000 000 лв.

Към полугодието са разходвани средства в размер на 1 999 918,38 лв. Превантивният ремонт е приключил. Ремонтираният участък е с дължина 5,5 км.

- Път ІІІ-552 Трявна – - Божковци - Дончевци - Николаево - Жълтеш - Габрово от км 23+546 до км 38+095

Стойност по ПМС – 3 500 000 лв.

Усвоени средства към 30.06.2014 г. – 285 640,14 лв. Ремонтните дейности са изпълнени на 80%.

- Път ІІІ-865 (Търън-Средногорци) п.к. Стояново – Ардино – Бойно – Кърджали от км 21+500 до км 28+973

Стойност по ПМС – 1 000 000 лв.

Усвоении средства до 30.06.2014 г. -  367 240,73 лв. Ремонтните дейности на пътния участък с дължина 4,6 км са приключили.

- Път ІІІ-5009 (Конуш-Черноочене) - Бели пласт – Стремци - (Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080

Стойност по ПМС – 1 000 000 лв.

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 904 402,09 лв. Ремонтът е приключил.

- Път ІІІ-5082 Джебел - Мишевско - Църквица - Синчец - (Ардино-Бойно) от км 0+000 до км 15+000

Стойност по ПМС – 1 000 000 лв.

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 25 750,44 лв.

С цел по – ефективно разходване на средствата е предложена на корекция в обхвата на участъка предвиден за ремонт, поради ограничените финансови средства и изключително тежкото експлоатационно състояние на новия участък (от км 14+230 до км 17+365), която промяна не касае финансовата рамка, а само обхвата на пътя.

- Път ІІІ-605 Батановци – Пали лула - Гигинци от км 9+500 до км 21+600

Стойност по ПМС – 3 000 000 лв.

Усвоени средство до 30.06.2014 г. – 965 179,20 лв. Изпълнени са около 70% от ремонтните дейности.

- Ремонт на участък от републикански път ІІ-54 гара Бяла - Ценово, от км 9+252 до км 13+100

Стойност по ПМС – 1 350 000 лв.

Усвоени средства – 1 349 998,38 лв. Дължината на ремонтирания участък е 3,848 км.

- Ремонт на път ІІ-71 о.п. Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с обща дължина 6.700 км

Стойност по ПМС  - 4 150 000 лв.

Усвоени средства – 4 149 574,09 лв. Дължината на ремонтирания участък е 6,7 км.

- Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол -с. Веселиново - с. Завой - с. Жельо воевода - път І-6, с. Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000)

Стойност по ПМС – 1 630 000 лв.

Усвоении средства – 1 519 029,30 лв. Ремонтните дейности са приключили.

- Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово - Стойките, с дължина 7.251 км от км 4+009 до км 11+260

Стойност по ПМС – 2 540 000 лв.

Усвоени средства през полугодието – 83 799,37 лв. Ремонтните дейности са приключили.

- Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол - Веселиново - Завой - граница с ОПУ-Сливен от км 0+000 до км 15+000

Стойност по ПМС – 3 000 000 лв.

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 2 373 702,15 лв. Ремонтните дейности са приключили.

- Ремонт на път ІІ-76 (о.п. Елхово - Гранитово) - Княжево от км 0+000 до км 1+700

Стойност по ПМС – 500 000 лв.

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 465 169,57 лв. Ремонтът е приключил.

- Път ІІ-35 Плевен - Ловеч от км 29+450 до км 37+382

Стойност по ПМС – 1 800 000 лв.

Усвоени средства до 30.06.2014 г. – 1 800 000 лв. Ремонтните дейности са приключили.

- Път ІІІ-112 ОПУ-Видин - Дъбова махала - Брусарци от км 10+500 до км 16+174; Път ІІІ-112 Смирненски - Славотин - Д-р Йосифово - о.п. Монтана от км 20+575 до км 47+830

Стойност по ПМС – 2 000 000 лв.

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 1 999 951,93 лв. Обектът е приключил.

- Дейност “Ново строителство”

В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 41 271 хил. лева, изключително за изграждането на следните обекти:

- АМ "Калотина- София” Лот 1- “Западна дъга на СОП” - 14 332 хил. лв. ,

За изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 64 236 872,00 лв. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 54 %.

- АМ “Марица”,  Лот 1 – “Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+600 - 10 185 хил. лв.,  АМ "Марица" - Лот 2 “ Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 -  7 288 хил. лв.,

За изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 313 798 249,97лв. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на лот 1 на обекта е 42 %, а на лот 2 е 73%.

- АМ "Струма" - Лот 4 “Сандански- ГКПП Кула” от км 423+800 до км 438+500  - 3 444 хил. лв.,

За изграждането на обект АМ „Струма”, лотове 1, 2 и 4  има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 538 031 140,30 лв. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на лот 4 обекта е 44,61 %.

- Обход на гр. Враца

За изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 17 138 700  лв. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 100 %. Обектът е съществено завършен. На 25.06.2014г. е подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Дължина на обекта 6,82 км. Г- 10,5, двулентов път.

- Обход  на гр. Монтана.

За изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 48 355 218,11 лв. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 16 %.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ | Обща стойност на проекта /лв. с ДДС/ - без индексация | Годишно разпределение 2014 г. | Разходвани средства за отчетения период от 01.01.2014г. до 30.06.2014 | Остатък към 01.07.2014 | Конкретен напредък на проекта за отчетения период и постигнати цели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Път III-554 Нова Загора - Симеоновград от км 0+000 до км 19+540 и от км 47+450 до км 73+848 | 45 701 178 | 2 167 511 | 0 | 2 167 511 | Обекта е с разрешение за ползване от Новмври 2013г. Предвидените средства за разплащане са за втората половина от задържаните пари и за последните 10 % от Договора за строителен надзор. |
| Общо за Лот 3 | 45 701 178 | 2 167 511 | 0 | 2 167 511 |  |
| Път II - 73 "Шумен - Карнобат" от км 0+000 до км 90+324 | 54 807 121 | 9 535 981 | 6 983 995 | 2 551 987 | За обекта е издадено разрешение за строеж от Декември 2013г. Предвидените средства за разплащане са за втората половина от задържаните пари, които ще бъдат изискуеми след 03.10.2014г. |
| Път I-7 "Шумен - В Преслав - Върбица" от км 122+300 до км 149+157 и Пътен възел при км 0+000 на път II-73 и път I-7 | 17 651 706 | 8 333 565 | 2 584 340 | 5 749 225 | Срок за завършване - 05.11.2014г. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 31%. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Общо за Лот 4 | 72 458 827 | 17 869 546 | 9 568 335 | 8 301 211 |  |
| Път I-7 "Силистра - Шумен" от км 0+180 до км 108+540.8; | 51 998 901 | 4 500 000 | 2 355 794 | 2 144 206 | За обекта е издадено разрешение за строеж от Декември 2013г. Предвидените средства за разплащане са за втората половина от задържаните пари, които ще бъдат изискуеми след 26.08.2014г. |
| Път I-7 "Шумен - Велики Преслав - Върбица" от км 166+548 до км 180+232 | 8 773 773 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | срокът за завършване - 01.11.2014г. За обекта все още не са удостоверяване за плащане СМР. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Общо за Лот 5 | 60 772 674 | 6 000 000 | 2 355 794 | 3 644 206 |  |
| Път II-79 "Елхово- Бургас" от км 0+000 до км 86+200.25 | 75 246 024 | 14 539 710 | 6 186 971 | 8 352 739 | срок за завършване - 26.11.2014г. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 43%. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Общо за Лот 6 | 75 246 024 | 14 539 710 | 6 186 971 | 8 352 739 |  |
| Път I-7- Пътно кръстовище с Път I-6- Ямбол от км 232+746 до км 265+190 | 13 383 469 | 873 802 | 121 706 | 752 095 | За обекта е издадено разрешение за строеж от Септември 2013г. Предвидените средства за разплащане са за втората половина от задържаните пари, които ще бъдат изискуеми след 12.07.2014г. |
| Общо за Лот 8А | 13 383 469 | 873 802 | 121 706 | 752 095 |  |
| Път I-4 „Коритна - Велико Търново - Търговище” от км 134+000 до км 137+967.44, от км от км 232+600 до км 238+238.53;Път I-4 „Коритна - Велико Търново - Търговище” от км 180+500 до км 197+746; от км 214+630 до км 223+492.74; от км 231+968.78 до км 232+600; от км 25+024 до км 51+491 | 18 579 505 | 7 734 450 | 2 223 288 | 5 511 162 | срокът за завършване е 31.10.2014г. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 29%. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Общо за Лот 12 | 18 579 505 | 7 734 450 | 2 223 288 | 5 511 162 |  |
| Път II-86 "Асеновград - Проглед - Пампорово - Смолян" от км. 27+700 до км. 76+306,70; | 19 197 179 | 8 694 080 | 3 873 859 | 4 820 221 | строително - монтажните работи ще завършат 17.09.2014. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 45%. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Път III-864 „/Чепеларе-Соколовци/-Пампорово-Стойките” от км 0+000 до км 4+008,60 | 2 266 676 | 166 776 | 166 776 | 0 | За обекта е издадено разрешение за строеж от Януари 2014г. Предвидените средства за разплащане са за втората половина от задържаните пари, които ще бъдат изискуеми Декември 2014г., ще бъдат разплатени от бюджет 2015г. , поради недостатъчен финансов ресурс |
| Общо за Лот 14 | 21 463 855 | 8 860 856 | 4 040 635 | 4 820 221 |  |
| Път II – 16 „Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър”от км 0+000 до км 22+544,90; от км. 22+550 до км. 50+790.53; от км 50+790.53 до км 81+778.84 | 46 215 624 | 12 960 981 | 1 858 275 | 11 102 706 | строително - монтажните работи ще завършат 21.09.2014. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 14%. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Общо за Лот 17 | 46 215 624 | 12 960 981 | 1 858 275 | 11 102 706 |  |
| Път II – 81 „Петрохански проход„ от км 50+820.08 до км 72+706.16; Път II - 13 „Борован – Кнежа от км 44+030 до км 51+269.700 и от км 53+400 до км 67+299.07; Път II – 81 „Обход Берковица„ от км 72+685.15 до км 77+537.92; „Йончеви ханове – Благоево„ от км 79+900 до км 86+298.51 | 27 770 900 | 8 991 504 | 3 981 596 | 5 009 908 | строително - монтажните работи ще завършат 21.09.2014. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 44%. Предвидените средства са недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| Общо за Лот 18 | 27 770 900 | 8 991 504 | 3 981 596 | 5 009 908 |  |
| Път II-84 “Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово” от км 36+570 до км 53+761.30; от км 53+761.30 до км 74+038.59; от км 74+038.59 до км 93+670.71 | 36 956 717 | 7 474 995 | 143 618 | 7 331 377 | строително - монтажните работи ще завършат 01.08.2015г. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 2%. Предвидените средства ще бъдат усвоени до края на 2014г. |
| Общо за Лот 22А | 36 956 717 | 7 474 995 | 143 618 | 7 331 377 |  |
| Път III- 8402 ”Ветрен дол- Велинград - / I-8 / -Септември” от км 0+000 до км 4+396,68; Път II- 84 ”/ Път I-8 / - Ветрен дол-Велинград- Юндола” от км 0+000 до км 54+335,25; Път III – 8402 ”АМ “Тракия”/ ПВ Церово/- Виноградец-Карабунар-вход на гр. Септември” от км 0+000 до км 20+000 | 59 572 001 | 6 844 083 | 6 544 083 | 300 000 | строително - монтажните работи ще завършат до 30.10.2014. Изпълнението спрямо годишното разпределение е 96%. Предвидените средства са крайно недостатъчни за успещното завършване на обекта в договореният срок. |
| изпълнение на железопътен мост в подучастък от км 11+100 до км 11+260 на път II 84 в участък 2 | 1 503 408 |  |  |  | Работите по този под - участък ще приключат към 30.10.2014г., работите ще останат за разплащане през 2015г., поради недостатъчен финансов ресурс. |
| Общо за Лот 22B | 61 075 409 | 6 844 083 | 6 544 083 | 300 000 |  |
| Път II-62 "Кюстендил обходен път - Дупница" от км 0+000 до км 37+465; Път I-1 " Обходен път Дупница" от км 326+939 до км 331+522; Пътен надлез на Път II-62 км 36+950 и дясна тръба на тунел на Път I-1 от км 327+964.41 до км 328+556.88 | 36 027 192 | 267 745 | 104 911 | 162 834 | Обекта е с разрешение за ползване от Новмври 2013г. Предвидените средства за разплащане са за остатъка от задържаните пари ще са изискуеми след 25.07.2014г. |
| Общо за Лот 23А | 36 027 192 | 267 745 | 104 911 | 162 834 |  |
| Осигуряване на Консултантски услуги за Преглед на Проектирането, техническата помощ при Тръжни процедури и Управление на строителството на Проект „Транзитни пътища V” | 15 165 115 | 2 000 000 | 1 134 332 | 865 668 | Изпълнението спрямо годишното разпределение е 57%. Остатъкът няма да покрие изцяло следващото плащане по договора, което ще бъде през ноември 2014г. |
| Общо за ЕУП | 15 165 115 | 2 000 000 | 1 134 332 | 865 668 |  |
| възстановени от част външно финансиране, съгласно чл. 3 от ПМС №311 |  | 32 283 052 | 32 283 052 | 0 |  |
| ОБЩО |  | 128 868 236 | 70 546 597 | 58 321 639 |  |

Забележка: Годишното разпределение в колона 4 е към 30.06.2014г. и подлежи на актуализация в зависимост от степента  на изпълнение на отделните Лотове

- Дейност “Основен  ремонт”

- По ОП „Регионално развитие”  са разплатени средства за строителство за следните проекти:

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/004 Лот 1 Рехабилитация на път ІІІ-112 Добри дол - Монтана и път II-13 Кнежа – Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 102 835,05 лева. За полугодието са изразходвани 6 771 848,04 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 05.03.2014 г. Участъка е двулентов с дължина 11,207 км.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/031 Лот 33 Път III – 1801 - о.п. София - кв. Суходол - Мало Бучино - Голямо Бучино - гр. Перник /кв. Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 11 227 035,66 лева. За полугодието са изразходвани   1 430 293,93 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 27.12.2013 г. Участъка е двулентов с дължина 17,782 км.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/036 Лот 38 Път II-56 – Брезово – Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 11 470 522,57 лева. За полугодието са изразходвани 7 513 264,49 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 16.05.2014 г. Участъка е двулентов с дължина 17,179 км.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/045 Лот 44 Път III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел  от км 0+000 до км 19+032.31 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 734 717,74 лева. За полугодието са изразходвани 3 359 094,90 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 60 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/046 Лот 51 Рехабилитация и реконструкция път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново, община Свищов – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 941 083,32 лева. За полугодието са изразходвани 482 650,97 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 60 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/047 Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 „Граница Русе – Опака” от км 38+365 до км 52+553, област Търговище – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 534 305,06 лева. За полугодието са изразходвани 6 484 824,61 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 70 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/048 Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово – Роза” – участък 1 от км 8+600 до км 13+600 и участък 2 от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 037 983,62 лева. За полугодието са изразходвани 4 939 257,47 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 90 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път II-13 Граница Монтана - Криводол - Девене - Борован  от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 483 773,49 лева. За полугодието са изразходвани 1 019 397,63 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 10 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III-7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък р-н Миладиновци - Роза  от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 068 048,15 лева. За полугодието са изразходвани 3 058 209,69 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 90 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001-05 Лот 65 „Рехабилитация на път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“ – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 326 922,64 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 01.08.2012 г. Участъка е двулентов с дължина 12,140 км. През първото полугодие на 2014 г. са верифицирани от УО на ОПРР 2 100 151,54 лева.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001-054 Лот 66  Път III-2008 "Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна" от км 16+900 до км 23+199,50 област Варна – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 065 168,30 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 12.12.2013 г. Участъка е двулентов с дължина 6,780 км. През първото полугодие на 2014 г. са верифицирани от УО на ОПРР 4 484 221,13 лева.

- BG161PO001/5-01/2008/059 Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства - Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 6 388 274,01 лева. За полугодието са изразходвани 2 015 193,60 лева за Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища на Р. България.

- Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013” – Съгласно подписания Договор за финансиране стойността на проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, акроним AccessNet с подпроект в изпълнение: „Рехабилитация на  път II-86 Чепеларе-Соколовци от км 80+200 до км 94+240“ е 11 552 233,89 лева. За полугодието са изразходвани 977 803,74 лева. Към 30.06.2014 г. физическото изпълнение на обекта е 36 %.

- Дейност “Ново строителство” - BG161PO001/2.1-01/2007/001/056 Лот 70 Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 234 996 783,98 лева. За полугодието са изразходвани 17 999 999,88 лева. Проектът е в изпълнение.

- Дейност “Инвестиционно проектиране” - за изграждането на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването им с европейските транспортни коридори, както и за  модернизацията и рехабилитацията   на републиканската пътна мрежа през отчетния период са подготвени или са с процес на разработване са следните обекти:

- Модернизация на път I-1(Е-79)”Видин-Ботевград” етап I от проект Видин –  Монтана”

Участък №1: Път I-1”Видин - Димово” от км 3+757  до км 39+480 Участък №2: Път I-1 ”Димово – Бела - Ружинци” от км 39+480 до км 61+750

- Модернизация на път I-1(Е-79)”Видин-Ботевград” етап I от проект Видин –Монтана”

Участък №1: Път I-1”Ружинци-Монтана” от км 61+750 до км 102+060 Участък №2: Път I-1 ”Монтана – Враца” от км 111+305.50 до км 140.008 Проектите са съществено завършени на фаза идеен проект.

Финансирането им е осигурено от ОП „Транспорт”2007-2013год.

3. В процес на разработване е идеен проект с парцеларен план за обект „Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 с път I-6.

Финансиране от Републикански бюджет

4. Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали 
Съществено завършен на фаза идеен проект

Финансиране от Републикански бюджет

5. Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г20 участъци: Път ІІІ-805 /Път І-8 "Пазарджик-Пловдив"/ - ПВ Царацово-Съединение от км 0+000 до км 4+120 и Път ІІ-86 /Път І-8 "Пазарджик-Пловдив"/ – Асеновград – Смолян от км 0+000 до км 14+750 - Идеен и технически проект;

Съществено завършен на фаза идеен проект

Финансиране от Републикански бюджет

6.Изработване на проект и парцеларен план за допълване на пътен „Плодовитово“ при пресичането на АМ„Тракия“ и път III-666 и пътен възел „Оризово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

Съществено завършен на фаза идеен проект

Финансиране от Републикански бюджет

Стартира проектирането на обекти, с които ще се кандидатства по ОПРР в програмния период 2014-2020год.

Проведени са обществени поръчки по ЗОП и са сключени рамкови споразумения за срок от 24 месеца за извършване на следните услуги:

- „Изработването на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект

- „Изготвяне на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС/Екологична оценка; Изготвяне на доклади по ОВОС, Оценка на съвместимост и Екологична оценка“ (ОВОС и ОС).

Финансирането им е осигурено от Републикански бюджет

- Дейност “Отчуждителни процедури”

През настоящата година основен обект на прецедури по придобиване на земя е проекта “Северна скоростна тангента”, от км. 0+000 до км 16+540  предвиден за изпълнение по ОП “Регионално развитие”. Пъвоначално заделения ресурс за обекта е           8 992 хил. лв. Във връзка със съпътващи проблеми по хода на изпълнение на проекта, в т.ч. с оценките за обещетяване на зесегнатите собственици, първоначалния ресурс текущо е редуциран и пренасочен за усвояване за месец декември, в рамките на задържания резерв от 5%. За отчения период основно са разплащани допълнителни обезщетения на собственици, свързани с инвесиционни обекти, на които с Решения на Върховния административен съд са присъдени допълнителни вземания. За отетния период са въведени в експлоатация с Акт 16 следните обекти:

- Дейност “Основен  ремонт”

- Път ІІІ-112 Добри дол - Монтана и път II-13 Кнежа – Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 102 835,05 лева. За полугодието са изразходвани 6 771 848,04 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 05.03.2014 г. Участъка е двулентов с дължина 11,207 км.

- Път II-56 – Брезово – Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 11 470 522,57 лева. За полугодието са изразходвани 7 513 264,49 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 16.05.2014 г. Участъка е двулентов с дължина 17,179 км.

- Реконструкция на път ІІІ-293 Александрия – Коритен – Северняк – граница с Р Румъния от км 44+442.33 до км 45+685. Стойност на проекта – 1 106 113,33 лв.Строително-монтажните работи приключиха в края на 2013 г. На 17.06.2014 г. бе подписан Протокол за установяване на годността за ползване (Образец 16). С Разрешение за ползване от 09.07.2014 г. бяха въведени в експлоатация 1,243 км двулентов път.

- Път III-864 „/Чепеларе-Соколовци/-Пампорово-Стойките” от км 0+000 до км 4+008,60.  Въведени в експлоатация 4,008  км двулентов път.

4.3.5. Отчет на изпълнението на прокетите изпълнявани от НК „Стратегически инфраструктурни проекти“

- Проект BG161PO004-2.0.01-00018 „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Хемус”

Физическото изпълнение на проекта е 38%.

Стойност на проекта 5 246 400 лв

Срок на изпълнение до 30.06.2015 г.

Проектът включва следните дейности: изготвяне на предпроектни проучвания, изготвяне на идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС и изготвяне на предварителни археологически проучвания.

Дейност 1 - Изготвяне на предпроектни проучвания

Сключен е договор с избран изпълнител на предпроектни проучвания на 02.07.2013 г. Задачите съгласно техническата спецификация са изпълнени и представените доклади са одобрени (встъпителен доклад; доклад за преглед и сравнение на вариантите, анализ „разходи-ползи“ и формуляр за кандидатстване за финансиране). Окончателният доклад по договора е одобрен на 29.07.2014 г.

Дейността е изпълнена на 100 %

Дейност 2 - Изготвяне на идеен проект

Етап 1

На 16.04.2014 г. е сключен договор с Изпълнител за изготвяне на идеен проект етап І на АМ „Хемус“ – със срок на изпълнение 13.05.2015 г). Към 30.06.2014 г. встъпителният доклад е представен и одобрен. В него са описани основните дейности и задачи, работния график и екипа специалисти. През м. юни са представени варианти за оптимизация на трасето.

През м. юли 2014 г. е представен и проект за концептуален проект на Етап 1, който бе одобрен от НКСИП. С одобрението на „концептуален проект“ и предложените технически решения, НКСИП разполага от една страна с окончателен оптимизиран вариант на трасе за първите 60 км от АМ „Хемус“, а от друга - с яснота за броя и вида на съоръженията, които ще бъдат изградени в този участък. Стартирала е процедура по предварително съгласуване на изготвения проект със засегнатите ведомства и населени места.

Етап 2

Тръжната процедура за избор на изпълнител за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ етап ІI приключи с приемането на работата на комисията и решение № ОП-18-РШ-005 / 06.06.2014 г. на изпълнителния директор на НКСИП за класиране на кандидатите.

На 22 юли 2014 г. се сключи договор с избрания изпълнител – ДЗЗД „ЕЖИС – ИКП“, състоящо се от “Ежис България“ ЕАД, “Ежис интернасионал“ АД и “Инжконсултпроект“ ООД, със срок на изпълнение 15.09.2015 г.

Етап 3

На 18.06.2014 г. с решение на НКСИП № ОП-31-РШ-003 е стартирана процедура за избор на изпълнител за изготвяне на идеен проект за етап III на АМ „Хемус“. Трасето е разделено на три обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2.

На 29.07.2014 г. се проведе открито заседание на назначената комисия, на което бяха отворени десетте постъпили оферти.

Дейност 3 - Изготвяне на доклад по ОВОС за доизграждане на автомагистрала „Хемус“

На 08.04.2014 г. е сключен договор с изпълнител за изготвяне на доклад по ОВОС със срок на изпълнение 02.06.2015 г. Към 30.06.2014 г.  изпълнителят е представил встъпителен доклад, уведомление за инвестиционно намерение на основание чл. 4 ал. 1 от НУРИОВОС и чл. 10 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС. Уведомленията са изпратени до МОСВ и до всички засегнати общини. Указанията, получени от МОСВ, са съобразени в представеното в началото на м. юни задание за провеждане на консултации за обхват и съдържание на доклада за ОВОС. Представено е и задание за провеждане на консултации за обхват и съдържание на доклада за ОВОС.

Дейност 4 - Изготвяне на предварителни археологически проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус”

Предварителни археологически издирвания ще бъдат възлагани поетапно, във връзка с разделянето на проекта на етапи. В периода август - септември 2014 г. ще бъде възложен обход на Етап 1, а за Етап 2 и Етап 3 - през 2015 г.

Финансиране:

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 12.07.2013 г. Дейностите по подготовката за строителство на АМ „Хемус“ се финансират от Кохезионния фонд и Национално съфинансиране, чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Финансовото изпълнение на проекта е 11,4%.

- Проект BG161PO004-2.0.01-00019 за Подготовка на Лот 3 на автомагистрала „Струма”

Физическото изпълнение на проекта е 21,6%

Стойност на проекта 7 776  928 лв

Срок на изпълнение 31.08.2015 г.

Поддейност 1 - Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

Изготвени са две редакции на Доклад за идеен проект по част „Пътна“ и е изготвен Доклад за концептуален проект по част „Тунели“. В процес на изготвяне е Доклад за идеен проект по част „Тунели“.

Разработени са реконструкции на електропроводи, газопроводи и В и К съоръжения. В ход е тяхното съгласуване с експлоатационните дружества.

На 09.04.2014 г. с решение на НКСИП № ОП-16-РШ-003 е стартирана процедура за избор на изпълнител за изготвяне „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“. Срокът за подаване на оферти бе 24.04.2014 г. В момента комисията разглежда петте подадени оферти и през месец август ще бъде избран изпълнител. Прогнозната стойност на посочените консултантски услуги е в размер на 330 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 392 дни.

В ход е подготовката на тръжната документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имотите, необходими за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3“.

Поддейност 2 - Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

Екологичният консултант е изготвил доклади за преглед на концептуален проект по части „Пътна“ и „Тунели“, както и по редакция 1 на идеен проект по част „Пътна“.

Поддейност 3 - Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма“

Лот 3 „Благоевград - Сандански“

Стратегическият съветник е изготвил доклади за преглед на концептуален проект по части „Пътна“ и „Тунели“, както и на редакциите на Доклада за идеен проект по част „Пътна“. Работи също и по подготовката на специфичните изискванията на възложителя за тръжните документации на част „Пътна“ на лотове 3.1 и 3.3.

Поддейност 4 - Геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

Проведена е процедура и е избран изпълнител на геоложки проучвания в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница. През м. май 2014 г. е сключен договор с обединение „Геопс-Геотехника-Консулт“. Представен е встъпителен доклад.

Поддейност 5 - Предварителни археоложки проучвания за автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“

Проведена е процедура и е сключен договор за извършване на предварителни археологически проучвания с Национален археологически институт с музей при БАН. Изпълнението на договора е приключило.

Поддейност 6 - Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животински видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“

Изпълнението на поддейност 6 е разделено на два етапа.

За първия етап, включващ периода м. март 2013 г. – м. февруари 2014 г., e проведена процедура за избор на изпълнител, сключен е договор и изпълнението е приключило.

За втория етап е проведена процедура и през м. март 2014 г. е сключен договор за изпълнение с „Чухъл” ЕООД. Представен и одобрен е първи междинен доклад.

Финансиране - Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 10 юни 2013 г. Дейностите по подготовката за строителство на Лот 3 на АМ „Струма“ се финансират от Кохезионният фонд и Национално съфинансиране, чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Финансовото изпълнение на проекта е 21%.

- Проект BG161PO004-5.0.01-0085 „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Физическото изпълнение на проекта е 56,1%

Стойност на проекта 1 349 600 лв

Срок на изпълнение 30.09.2015 г.

Дейност 1 - Предоставяне на консултантска помощ от Европейската инвестиционна банка - дейността е разделена на четири поддейности:

Поддейност 1.1 - Предоставяне на експертиза в сферата на стратегическото управление на компанията

Експертът е извършил наблюдения, провел е интервюта и дискусии с директорите на дирекции и изпълнителния директор на НКСИП с цел уточняване на нужните ресурси и инструменти за идентифициране приоритетите на всяка дирекция и на компанията като цяло. Провел е срещи с изпълнителния директор, на които са дискутирани въпроси, касаещи управлението на проектите в началната фаза на услугите, предоставяни по договорите за стратегически съветник и проектант на предварителния проект за подготовката на Лот 3 на АМ „Струма“.

Поддейност 1.2 - Предоставяне на експертиза в сферата на техническото управление на проектния цикъл

Експертът подпомогна НКСИП в разработването на специфични условия за договори за строителство, основани на Жълтата книга на ФИДИК, заедно с образците на приложението към „Офертата“ и „Договорното споразумение“. Голяма част от работата на експерта е фокусирана върху подготовката на тръжното досие и предимно върху специфичните условия.

Поддейност 1.3 - Предоставяне на експертиза в сферата на отчетността, контрола и наблюдението по различните проекти

Експертът е прегледал и предоставил мнение под формата на кратки доклади върху следните получени от проектанта на предварителния проект за автомагистрала „Струма“ доклади: Доклад за пилотния тунел и сравнителният доклад за методите на прокопаване.

Поддейност 1.4 - Участие на консултантите в процеса на обучение на служителите в НКСИП.

Експертът от ЕИБ е подготвил и провел обучения на следните теми: „Разработване на инвестиционен проект – логически рамков подход и проектен цикъл“ разделено на две части; Обучения по темата за „Договори по ФИДИК“: „Задълженията на НКСИП, произтичащи като следствие от подписването на договор за услуга на проектанта на предварителния проект“; „Управление на исковете по договор, основан на ЖЪЛТ ФИДИК“.

Финансиране - Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 18 декември 2012 г. Дейностите се финансират от ЕФРР и Национално съфинансиране, чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Финансовото изпълнение на проекта е 30

4.3.5. Отчет на показателите за изпълнение на програмата ( количествени, качествени, времеви):

| Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | бр. | 3 | 0 |
| 2. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 1 | 1 |
| 3. Изпълнена корекция на брегове на реки | м | 300 | 0 |
| 4. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 20,89 | 15,127 |
| 5. Извършен основен ремонт и реконструкция на пътни платна | км | 2,03 | 0 |
| 6. Ремонт на малки съоръжения | бр. | 6 | 0 |
| 7. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/; | Км/км2 | 0.18203 |  |
| 8.Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа; | Км | 714.8 |  |
| 9. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци; | Км | 133.0 |  |
| 10. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”; | Хил. лева | 4 126 |  |
| 11. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”; | Брой | 2 |  |
| 12. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения; | Обследвани Км Брой съоръжения | 5 500 80 |  |
| 13. Интензивност на автомобилно движение; | Обследвани Км | 1 175 |  |
| 14. Качество на строително - ремонтните работи и вложените материали. | Брой обследвани показатели | 2 500 |  |

Забележка:  За показателите от т. 1 до т. 6 - целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.

* За показателите от т. 7 до т. 14 - технологията на изпълнение дейностите по изграждане и поддържане на Републиканската пътна мрежа, предопределя планирането и отчитането на показатели и обобщаваши параметри да се формира на годишна база.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

Показател „Подготвени предложения за Решения на Министерски Съвет” отразява броят на предложенията за Решения на МС за изменения и допълнения на Списъка на общинските пътища.

Показател „Разработен анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” ще даде информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.

Показатели „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“, „Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“, „Ремонт на малки съоръжения“, „Ремонт на големи съоръжения“ са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение - целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, Доклади, Публични събития, форуми и  информационни кампании.

4.3.6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Заложените показатели „Разработен анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа“, „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“, „Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“, „Ремонт на малки съоръжения“ за изпълнение на програмата не са достигнати, поради независещи от дирекция „УПНЕИПГ“ причини, а именно продължителния процес на обжалване на процедурата за избор на изпълнител и препоръки от УО на ОПТ към МТИТС, недостатъчен бюджетен ресурс и предоставено на общинските администрации финансиране от Фондовете на ЕС, като в резултат отпадат някои от заложените показатели.

Отчетът е междинен и достигането на целевите стойности по „Изпълнена корекция на брегове на реки“ и „Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“  се очаква да бъде изпълнено в края на бюджетната година. Намаленият лимит на капиталови разходи вероятно ще окаже въздействие за непостигане стойността на показателя „Ремонт на малки съоръжения“, а съгласуването на местоположението за изпълнението на СМР с община Мадан, за тези по показател „Извършена рехабилитация на пътни платна“.

4.3.7. Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорности по изпълнението на програмата има  Агенция „Пътна инфраструктура”, НКСИП, ДНСК, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното  развитие, Министерство на финансите, Дирекция  „УПНЕИПГ” – МРР, Областни и общински администрации, както и други организации, непряко свързани по дейностите (при необходимост). Управленската отговорност за изпълнението на програмата се носи от министъра на регионалното развитие и управителния съвет на компанията

  - Преглед на изпълнението на програма 4 “Устройствени планове, геозащита, водоснабдяване и канализация ”

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Оперативните цели  на частта от програмата в областта на устройственото планиране и геозащитата са:

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията;

- Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България;

- Контрол на строителството в свлачищни райони.

През първото полугодие на 2014 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с устройственото планиране и геозащитата, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията;

- извършени са превантивни геозащитни мерки, разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и груги неблагоприятни геодинамични процеси.

Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности (мониторинг на свлачищните процеси и на изградени противосвлачищни съоръжения, изграждане или възстановяване на контролно-измервателна системи в свлачищни райони за следене на деформациите, проекто-проучвателни работи, нанасяне на данни в регистъра на свлачищата и др.). Предприети са мерки (в това число за отпускане на финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерско съвет за част от обектите) за ограничаване на риска от разрастване на свлачищни процеси в гр. Оряхово. Извършен е ефективен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строг ред при издаване на предварителни разрешения за строителство в тези райони, даден в указания на министъра на регионалното развитие. С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и контрол на строителството в свлачищни райони. В изпълнение на първата оперативна цел, бяха  извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище в гр. Оряхово” и бяха предприети действия за подготвяне на документация за въвеждане в експлоатация на обект „Отводняване на дъждовни води на с. Панаретовци“, община Сливен („Отводняване на с. Панаретовци“, община Сливен).

Оперативната цел на частта от програмата в областта на ВиК е реализиране на  инвестиционни проекти и проекти за развитие на отрасъла.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

4.4.2.1. Продуктите и услугите, свързани с устройственото планиране и геозащитата, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга 1: Разработване на политика за управление на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове – участие на експерти в подготовката на:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,  изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г.

- Наредба за строителството в горите и земите от горския фонд.

- Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт Обн. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014 г.

- Наредба за устройството и безопасността на детските площадки.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, две заседания;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, две заседания;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии и др.;

Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията и устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в НЕСУТРП - 34 бр.;

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общ брой обработени преписки – около 1 790 бр.

- Възлагане на устройствени схеми и планове по Плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2014 г., одобрен от министъра на регионалното развитие:

Отчетено е следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите): Проект за Общ устройствен план на община Балчик, (преходна 2011-2014 г.), завършен окончателен проект, в процедура по ЗООС и ЗБР.Проведено заседание на НЕСУТРП и разгледани постъпили възражения в хода на обществените консултации на ОУП.

След проучване на становището на МОСВ по Екологичната оценка на плана е възложено на авторския колектив отстраняване на забележките и направените препоръки.

- Продукт/услуга 2: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива:

Издадени са 8 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения, в това число за:

Обекти на енергетиката – Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, „Кабел 20 кV от подстанция „Сунгурларе“, община Сунгурларе, област Бургас до възлова станция в ПИ 0430045, м. „Червенката“, с. Мокрен, община Котел, област Сливен за електрозахранване на Военен учебен полигон Ново село.

Обекти на транспортната инфраструктура- ПУП-ПП за обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 ,  Лот 3.1 без тунелна част,  ПУП-ПП за обект Път І-5 „Обходен път на гр. Кърджали“, Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ГП „Маказа“ и др.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията:

Проведени са общо 26 бр. заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, на които са разгледани 30 бр. проекти за ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и техните изменения за следните по-значими обекти в правомощията на министъра:

- Пътна инфраструктура –  ПУП – ПП Път Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“,

ПП и идеен инвестиционен проект, АМ „Струма“ Лот 1,2 и ЛОТ4, ПУП – парцеларен план за обект: Пътни връзки Петрич – Кулата и Кулата – Петрич при пресичане на път III-198 „Петрич-Златарева“ с АМ „Струма“ ЛОТ4, ПУП-парцеларен план за обект:„Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Димитровград – Свиленград“,

Участъци от Път І-8 „Калотина - СОП“,   Път III-5004 „Обход на град Габрово“,  Път Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ и др.

- Пристанищна инфраструктура -  ПУП-парцеларен план за обект „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадъчни води“ – морска част.

- Обекти на енергетиката - ПУП-ПП за обект „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България”, ПУП-ПП за обект „Преносни газопроводи високо налягане с автоматична газорегулираща станция (АГРС) от подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и др.

- Селища с национално значение -  изменения на ПУП-ПРЗ за отделни УПИ в курортите с национално значение - к.к. Пампорово, к.к. „Св.св.Константин и Елена” и к.к „Златни пясъци“.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията - Издадени са и са влезли в сила 21 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които :

- ПУП – ПП за обект „Преносен газопровод „Южен поток на територията на Р България“,

- Участъци от АМ „Струма“ Лот 3, 4;

- Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път”,

- Пътища от републиканската пътна мрежа и др.

- Продукт/услуга 3: Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие - Съгласно правомощията по Закона за устройство на територията са одобрени 58 бр. инвестиционни проекта и са издадени 58 бр. разрешения и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

- Пътна инфраструктура – Участъци от АМ „Струма” ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград”   ЛОТ 4, в участъка „Сандански–Кулата”;

- Обекти на енергетиката – „ТЕЦ „Марица Изток 2“, АЕЦ Козлодуй;

- Ж.п. инфраструктура – Участъци от Фази 3 и 4 на обект “Реконструкцията на ж.п.линия по еврокоридори ІV и ІХ „Пловдив- Свиленград”;

- Летища – „Разширение на перона източно от пътека за рулиране „K“ за пътнически самолети, в т. ч. и разширение на антиобледенителна площадка изток“– Летище София и „Нова пътека за рулиране в източния край на писта за излитане и кацане и Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D“ и „E“ – Летище София;

- Обекти на енергетиката - “ТЕЦ „Марица Изток 3“-  „Повишаване мощността на парна турбина на блок 7 в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, обект „Подмяна на тръбопроводи за сгъстен въздух от компресорно отделение (КО) до химводоочистка (ХВО)“ на АЕЦ „Козлодуй и др.

- Пристанищна инфраструктура - Обект „Зона за обслужване на яхти“ – „Марина Порт Бургас“ в терминал „Бургас-Изток 1“, халета на „Яхт Клуб – Порт Бургас, Яхт Клуб - Черноморец“ и хале-работилница на Яхт Клуб - „Пристанище Бургас“ ЕАД;

- Продукт/услуга 4: Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра

Регистрирани са  технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на РР за обекти: „Оросителна система на сгуроотвал Искрица – Събиране на дъждовните води от сгуроотвала и отвеждане до СШ в площадката на помпената станция“, „Реконструкция и рехабилитация на енергиен блок №4“, „Реконструкция и рехабилитация на енергиен блок № 3“, в ТЕЦ „Марица Изток 3 и обект  „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”.

- Продукт/услуга 5: Превантивни геозащитни мерки

- Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

- Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

- Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 6 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението на 4 от тях, от които 3 за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2014 г. към Рамкови споразумения за 5-годишен период с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник) и 1 за изработване на методика за геоложкия риск (в изпълнение на предварителните условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. към Споразумението за партньорство). Довършено и предадено 1 бр. проучвателна разработка на обект „Укрепване свлачище в кв. Ораново, гр. Симитли.

Извършени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 303 178 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 764 бр. хидрогеоложки, инклинометрични и геодезически на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Балчик, Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Червен бряг, Свищов, Трън, Симитли, Куклен,Столична община и инженерно-геоложки обследвания в Столична община, Етрополе, Неделино, Своге, Перник, Ковачевци, Кочериново, Сандански, Родопи;

- 21 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 12 общини;

- 3 бр. изградени, възстановени или ремонтирани контролно-измервателни системи в свлачища в общини Балчик и Симитли;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;

- продължено изпълнението на ІІ етап от геодезическо заснемане на свлачища между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с. Осеново, община Аксаково и прилежащите им брегоукрепителни съоръжения;

- продължено изпълнението  на ІІ етап от предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“, община Шабла;

- завършено изпълнението на предварителни (прединвестиционни) проучвания на обект „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”;

- започнато разработването на Методика за геоложкия риск;

- Стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

- Предприети действия за заявяване на финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за довършване на обект „Укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово и за провеждане на инженерно-геоложко проучване за свлачище в района на водоем „Средна зона“ от водоснобдителната мрежа на гр. Оряхово.

- Продукт/услуга 6: Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРР без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През отчетния период е осъществен ефективен контрол на постъпили 54 бр. инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 21 бр. предварителни разрешения за строителство/узаконяване на сгради и съоръжения в свлачищни райони;

- 9 бр. предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 24 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Продукт/услуга 7: Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

През отчетния период този продукт е реализиран с финансови средства от републиканския бюджет на стойност 299 273 лв.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“, като беше подготвена документация, внесена в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия.

Продължи работата по изграждане на обект „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап, като бяха доизградени пилотно-анкерни укрепителни конструкции на обекта и започна довършването на отводнителната система.

- Други дейности и постигнати резултати

Във връзка с включване на Приоритетна ос № 7 „Превенция на риска“ в обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, бяха оценени 246 допустими свлачища по тежестни критерии съгласно одобрена Методика за приоритизиране на свлачищата в Република България.

Предприети са действия по изпълнение на всички препоръки от одитен доклад за извършен одит от Сметна палата на „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” в МРРБ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г., отчетено от Сметна палата при извършена проверка през м. февруари 2014 г.

През отчетния период беше проведена процедура за изписване от баланса на МРР на обекти „Укрепване свлачище сп. „Писател“, път ІV-90023 „Златни пясъци“ – Варна, „Укрепване свлачище с рег. № 06.5402.02.17.01“, гр. Оряхово – инженерно-геоложко проучване,  „Укрепване свлачище с рег. № 05.7263.09“, с. Толовица, община Макреш – инженерно-геоложко проучване, „Брегоукрепване на района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ – работен проект и оценка за съответствието, „Отводняване на с. Трапоклово“, община Сливен, „Укрепване на алейна връзка, КК „Златни пясъци“, х-л Берлин“, гр. Варна, „Укрепване свлачище на кв. „Ораново“, гр. Симитли, Техническа помощ – изготвяне на проекти за геозащита и възстановяване, актуализация и ремонт на опорна мрежа за свлачищата на територията на Република България, свързани с регистъра на свлачищата“.

4.4.2.2. Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура, предоставяни по програмата, са следните

- Продукт/услуга 1:  Проект „Развитие на общинска инфраструктура“ (ПРОИ), финансиран чрез държавен инвестиционен заем (ДИЗ) от Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от държавния бюджет.

Компонент 1: Подпомагане на изпълнението на проекта, във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на площадките, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа; изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания; строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

На 23.04. 2014 г. от МРР е внесен в Министерски съвет за разглеждане комплект документи за преструктуриране и удължаване срока на Заемното споразумение с МБВР. На 15.05.2014 г. е изпратено писмо до МБВР с предложение за преструктурирането на проекта и удължаване срока на Споразумението до 31.12.2017 г.

Техническият проект и тръжните документи за яз. „Луда Яна“ са в процес на разработка. Изготвените ПУП-парцеларни планове на съпътстващата инфраструктура за яз. „Луда Яна“ са в процес на съгласуване със заинтересованите институции и експлоатационни дружества. Изготвени са оценки на имотите, засегнати от язовирното езеро и санитарно-охранителната зона. Подготвя се процедурата по отчуждаване. Обявена е процедура за избор на технически контрол по част „Конструктивна“ и „ХТС“  за яз. Луда Яна и Студена. Техническият проект за рехабилитацията на яз. Студена е изготвен и  тръжните документи за строителство са в процес на подготовка. На 18.03.2014 г. е подписан договор за обследване на строителната площадка, изготвяне технически проект и тръжни документи за яз. „Нейковци“.

Компонент 2: Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за В и К

В рамките на този компонент са изготвени 51 РГП за територията на цялата страна, за които са проведени всички необходими процедури, предвидени в действащия към момента Закон за водите (ЗВ) - съгласуване на РГП от областните съвети за развитие, басейновите дирекции и министерство на околната среда и водите (МОСВ), приемане на РГП от Асоциациите по В и К и от общинските съвети. В изпълнение на разпоредбите на ЗВ своевременно са инициирани и представени в МОСВ и всички изисквани документи за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка. През м. януари и м. март 2014 г. бяха проведени три технически експертни съвети, с което завърши приемането на РГП от МРР.

Компонент 3: Строителство и рехабилитация на язовири

На 6 юни 2014 г. е издадено разрешение за строеж на язовир „Пловдивци“. Обявена е процедурата за избор на изпълнител на строителството на яз. Пловдивци и е завършен първият етап от нея, като е съставена къса листа на кандидатите. Изготвени са тръжните документи за втория етап на процедурата.

На 28.02.2014 г. е обявена процедура за предварителен подбор за избор на изпълнител за строителството на яз. „Луда Яна“.

- Продукт/услуга 2:  Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) съгласно договор за БФП № DIR-5111328-C001 от 20.06.2012 г.  Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната. Общият одобрен бюджет по проекта е 20 342 474,50 лв., със срок за изпълнение на дейностите 35 месеца (до 20.05.2015) и краен срок за изпълнение на договора 39 месеца (20.09.2015 г.).

Основните дейности по проекта са 12 и изпълнението е, както следва:

Дейност 1 – Изготвяне на подзаконови нормативни актове, съгласно Закона за водите (ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ).

През първото полугодие на 2014 г. е извършено следното:

- Проведени са 25 бр. работни срещи с представители на АВиК и ВиКО за извършване на анализ на документите и коментиране на възникнали въпроси във връзка с разработените в рамките на проекта работни варианти на Правилник за дейността на асоциациите по ВиК и проект на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;

- Изготвени са 20 бр. правни становища относно: (i) предоставяне на активите на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД град Кубрат за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД-Разград; (ii) предоставяне на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Хисаря, изградена със средства от ОПОС 2007-2013 г., за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ЕООД – Пловдив; (iii) преписки, постъпили от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране относно статута на 15 ВиК дружества, регистрирани като ВиК оператори; (iv) договаряне на отношенията между ВиК асоциациите и регионалните ВиК оператори в областите Перник, Пловдив и Разград при случаи на поетапно предаване на активи.

Дейност 2 – Разработване на стратегия на отрасъл водоснабдяване и канализация:

- Приета е Стратегия за водоснабдяване и канализация на Република България за периода 2014-2023 г. с решение № 269 на Министерския съвет от 07.05.2014 г. Подписано е Изменение на Споразумението на 23.06.2014 г. за удължаване на срока на изпълнение на същото до 20.05.2014 г. Уточнен е и обхватът на докладите, които ще бъдат разработени в рамките на оставащите резултати 6, 7 и 8 от удълженото Споразумение. Изменението подлежи на ратификация от Народното събрание на Република България.

Дейност 2А - Анализ и изменение на наредби, инструкции и указания касаещи дейността на ДКЕВР (в частта регулиране на отрасъл ВиК), функционален преглед с предложения за организационна промяна и укрепване на капацитета на комисията за осъществяване на правомощията й и прилагане на измененията в регулаторната рамка, съобразени с промените в управлението на отрасъл ВиК и повишаване квалификацията на служителите, в това число чрез провеждане на обучения, семинари, работни срещи и консултации и др.

Дейност 2Б - Разработване на Ръководство за избягване на „прекомерни разходи” при постигане на съответствие, съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води, изготвяне на методология за определяне на агломерациите на принципа на достатъчно съсредоточаване на населението и/или стопански дейности, както и разработване на законодателни изменения, с цел предоставяне на широк диапазон от индивидуални системи или други подходящи системи, осигуряващи еднакво равнище на опазване на околната среда.

Дейности 2А и 2Б са допълнени в проектното предложение с допълнително споразумение № 2 от 27.12.2013 г. към горецитирания договор за БФП. Споразумението за консултантски услуги за изпълнение на Дейност 2А и 2Б е подписано на 4 април 2014 г. и е ратифицирано със закон от 42-то Народното събрание на Република България. Предстои стартиране на реализацията му.

Дейност 3 – Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК операторите(ВиКО) - изготвени са техническо задание, методика за оценка и минимални изисквания за избор на изпълнител за реализиране на информационната система.

Дейност 4 – Изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет, обучения и от ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформатаи разработване на документи за един пилотен, регионален ВиК проект.

- Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на „Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ и е сключен договор за реализирането й.

- Разработени са техническо задание и минимални изисквания за стартиране на обществена поръчка с предмет „Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“ и Обособена позиция № 2 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори”, като същата е изпратена за предварително становище в АОП.

Дейност 5 – Организиране на обучения на представители на МРР, АВиК, ВиКО и текущо подпомагане на дейността им:

В периода 1.01.2014 - 30.06.2014 г. са проведени както следва:

- 54 бр. обучения за експерти от АВиК, 1-во работно посещение за експерти от АВиК във ВиК оператора в гр. Констанца, Румъния;

- 45 бр. обучения за експерти от ВиКО, 1-во работно посещение за експерти от ВиКО във ВиК оператора в гр. Прага, Чехия и 2-ро работно посещение за експерти от ВиКО във ВиК оператора в гр. Констанца, Румъния;

- 17 бр. обучения  за експерти от МРР и 2 работни посещение за експерти от ВиКО във ВиК оператора в гр. Прага, Чехия;

Дейност 6 – Изграждане на материално-техническа база на АВиК - проведени са обществени поръчки за избор на изпълнители за „Изграждане на материално – техническата база на АВиК – доставка на  компютърно оборудване и консумативи за екипа за управление на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” и „Изграждане на материално – техническата база на АВиК – доставка на обзавеждане” и са сключени договори за доставки. Предстои стартиране на изпълнението им.

Дейност 7 – Създаване на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения и разработка на технически паспорти на язовири за приоритетно питейно водоснабдяване:

- Изготвени са техническо задание, методика за оценка и минимални изисквания за избор на изпълнител за реализиране на информационната система;

- Разработени са и са предадени окончателните варианти на техническите паспорти на 7 бр. язовири за питейно водоснабдяване („Асеновец“, „Боровица“, „Йовковци“, „Среченска бара“, „Камчия“, „Ново Паничарево“ и „Ясна поляна) и е осъществена тяхната регистрация в общините, на чиято територия са разположени и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дейност 8 -  Одит на проекта - изготвени са 5  бр. междинни одитни доклади във връзка с подадени в ОПОС Искания за средства № 8, 9, 10, 11 и 12 и е подписано допълнително споразумение за удължаване на договора за одит до 20.09.2015 г., във връзка с удължаване на срока за изпълнение на договора за БФП;

Дейност 9 – Организация и управление на проекта - изготвени са 5 доклади за напредъка по проекта към 5 бр. Искания за средства и 2 бр. тримесечни отчети за изпълнение на проекта.

Дейност 10 – Публичност и информация - проведени са 2 бр. публични събития в рамките на проекта, както следва: на 09.06.2014 г. е проведен семинар с председателите на АВиК на тема "Взаимодействие с асоциациите по ВиК за повишаване на ефективността във ВиК отрасъла" и на 11.06.2014 г. семинар с експерти със счетоводни функции от АВиК, ВиКО, ДКЕВР, МРР и МОСВ на тема "Изпълнение на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ за изграждане на административен капацитет на асоциациите по ВиК".

Изразходвани средства за отчетния период (01.01.2014г. – 30.06.2014г.) възлизат на 1 182 184, 47 лв., но са възстановени само 604 637,15 лв. от тях поради външни за бенефициента (МРР) проблеми с верификация на средства от ОПОС. Верификацията на всички разплатени суми по сключени договори по проекта на стойност над 66 000 лв. без ДДС е спряна, като МРР е уведомено с официално писмо от МОСВ, че същата ще бъде подновена след приключване на текущи проверки от Европейската комисия.

- Продукт/услуга 3:  Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет:

- Проекти, финансирани от Поименните списъци на дирекция „ВиК“

- Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" –  През 2013 строителните дейности по обекта са завършени, с изключение на отклонението за село Мокрен. През отчетния период е стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР на VІ етап – отклонението за с. Мокрен.

- Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд. През отчетния период проектът се съгласува с компетентните ведомства.

През отчетния период са въведени следните обекти в експлоатация:

- Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Рударци, община Перник. Подобект: РВМ по ул. „Ропотамо”, ул. „Москва”, ул. „Загорица”, ул. „Бор”, ул. „Столетов”, ул. „Вапцаров”, ул. „Хр.Смирненски”, ул. „Ив.Вазов”, ул. „Добрич”, ул. „Р. Янков” и ул. „Ваташка” на с.Рударци.  Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ПК-2/21.01.2014г.

- Реконструкция на водопровод от БПС Раней 6 до напорен водоем "Ниска зона", гр.Силистра; Реконструкция напорен водопровод от кладенец Раней 1 към облекчителна шахта в участъка от км1,500 до ОШ, гр. Силистра. Обектите са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-871/04.06.2014г.

- Програма за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места“, финансирана от Публичната инвестиционна програма с ПМС № 19/07.02.2014г.

В програмата са включени 37 проекта на обща стойност 20 млн. лв., с които се предвижда изграждане/довършване или реконструкция на водоизточници, довеждащи водопроводи, резервоари, пречиствателни съоръжения за питейни води, помпени станции и вътрешна водопроводна мрежа на населените места.

В програмата са включени и проекти, които поради мащабността им и съответно по – дългия срок за изпълнение, са разделени на фази, като през 2014 г. е предвидено да се извърши проектиране, или изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове - парцеларни планове или изпълнение на строително-монтажни дейности на етапи от обектите, които могат да бъдат самостоятелно въведени в експлоатация. Такива проекти са например изготвянето на предварителни инвестиционни проучвания (ПИП) и идейни проекти, с които ще се реши проблема в високото съдържание на манган в питейната вода в Симеоновград и в пет населени места от област Хасково, както и ПИП за допълнително водоснабдяване на гр.Добрич от яз. Цонево.

- Продукт/услуга 4:  Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:

  - „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;

  - „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

  - „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

През първото шестмесечие на 2014 г. като продукт/услуга, по проекта е изпълнено следното:

Компонент 1 „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”

- Проведена е процедура по ЗОП и е сключен договор „Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000  до  ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент  “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе” за избор на проектант за идеен проект – ПУП-ПР, работен проект и авторски надзор;

- През м. март 2014 г. е подписан договор за проектиране, който включва извършване на допълнителни проучвания на териториалния обхват на проекта и изготвяне на идеен проект- два варианта, ПУП- ПР и работен проект;

- Приключила е тръжна процедура по правилата на KfW за избор на Консултант, който ще изпълнява функцията на Инженер по ФИДИК и строителен надзор по ЗУТ.

Компонент 2 „Брегоукрепване  Западната промишлена зона-800 м, гр. Силистра“ и „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”

- Работният проект е окомплектован и съгласуван от банка KfW .  На 10.05.2014г. е издадено разрешение за строеж. Тръжната документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи е изготвена и е условно одобрена от банка KfW.

Компонент 3 „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”:

- Работният проект е окомплектован и съгласуван от банка KfW . Процедира се вписване в кадастралната карта на гр. Бургас за издаване на разрешение за строеж. Тръжната документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи е готова.

Дирекция „ВиК“ управлява двата заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и този от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на 284 жилища за ромското население в кварталите Столипиново и Шекер махала на град Пловдив”. През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове | Брой | 2 | 2 |
| 2. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 5 | 5 |
| 3. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 1790 | 1790 |
| 4. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 26 | 26 |
| 5. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 8 | 8 |
| 6. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 21 | 21 |
| 7. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 58 | 58 |
| 8. Издадени разрешения за строеж | Брой | 58 | 58 |
| 9. Регистрирани технически паспорти | Брой | 2 | 2 |
| 10. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | 850 | 850 |
| 11. Режимни изследвания на свлачища | Брой | 1 000 | 764 |
| 12. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | Брой | 3 | 1 |
| 13.Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 11 |
| 14. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 3 | - |
| 15. Брегоукрепване | м` | 0 | 0 |
| 16. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| 17. Становища – консултантски услуги | Брой | съгласно постъпили искания | 21 |
| 18. Поддръжка на изградени съоръжения | Брой | 33 | 0 |
| 19. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | съгласно постъпили искания | 54 |
| 20. Брой водоснабдителни и канализационни обекти въведени в експлоатация | бр. | 2 | 2 |
| 21. Реформа в отрасъл „ВиК“ | бр. | 1 |  |
| 22. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 -3023 г. | бр. | 1 | 1 |
| 23. Изготвени и одобрени регионални генерални планове и генерални планове за ВиК. | бр. | 51 | 51 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитата са количествени:

Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.

Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

„Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

„Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

„Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.

„Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

- План на дирекция „УПНЕИПГ” за разработване и финансиране на задачи по нематериални дълготрайни активи за 2014 г., одобрен от заместник-министъра на регионалното развитие, архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национални експертизи”, деловодна система на Министерството на регионалното развитие

- Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Решение № 269 от 07.05.2014 г. на Министерския съвет, Протоколи от Технически експертни съвети, разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти;

4.4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални дълготрайни активи за 2014 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП.

4.4.5. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция  “УПТЕИПГ” – отдели „УПНЕ” и отдел „ИПГ”, в съответствие с функциите и задачите, определени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие; дирекция „ВиК.

4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 810 272 | 810 272 | 490 971 |
|  | Персонал | 769 272 | 769 272 | 396 286 |
|  | Издръжка | 41 000 | 41 000 | 94 685 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 810 272 | 810 272 | 490 971 |
|  | Персонал | 769 272 | 769 272 | 396 286 |
|  | Издръжка | 41 000 | 41 000 | 94 685 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 6 001 251 | 9 786 982 | 6 442 270 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 263 000 | 263 000 |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 600 000 | 908 977 | 559 700 |
|  | Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти | 5 138 251 | 7 956 411 | 4 479 520 |
|  | Други | 0 | 658 594 | 1 403 050 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 1 182 183 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  | 1 182 183 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 6 001 251 | 9 786 982 | 7 624 453 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 6 811 523 | 10 597 254 | 6 933 241 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 6 811 523 | 10 597 254 | 8 115 424 |
|  | Численост на щатния персонал | 34 | 34 | 35 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

### Преглед на изпълнението на програма 5 “Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Стратегическа цел 1:  Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и държавни предприятия с цел предоставяне на  по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Оперативна цел 1:  Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРР и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, «Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала», приет с ПМС №112 от 23.05.2003г. Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.

През първото шестмесечие на 2014 г. дейностите по изпълнение на програмата са осигурили предпоставки за ефективно функциониране на търговските дружествата от системата на МРР. Отчетени са:

- Снижаване на общия размер на задълженията, при минимално нарастване размера на вземанията. Близки спрямо заложените в бюджетната прогноза за 2014 г. са и резултатите по показателя общ размер на съвкупната печалба/загуба от търговските дружества с над 50% държавно участие. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции са ограничили негативните резултати и загубата при тези търговски субекти отчитащи балансова загуба.

Като резултат за обществото следва да се считат осигурените през периода:

- Непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К;

- Недопускане на фалит на търговски субекти;

- Следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост и динамиката на минималната и средната работна заплата по дейности и сектори;

- Следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

Оперативна цел 2: Участие в реформата в сектор „Води”.

През 2014 г. редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРР свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ е Законът за водите, като са заложени и следните специфичните цели:

- Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.

- Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.

- Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони

През 2014 г. в резултат на дейностите по програмата са постигнати следните резултати по отношение на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“:

- Приет е Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), (обн. ДВ, бр.103 от 29.11.2013 г. Съгласно  §9 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗВ и разписани изискванията и сроковете които се предявяват към В и К операторите, общините и Областните управители за предоставяне на информацията за В и К системите и съоръженията, които по смисъла на ЗВ са ПДС и ПОС е създадена организация за изпълнение на реформата в сектор „Води“. Изготвена е „пътна карта“ и подробни инструкции до участниците в процеса, които са уведомени с писма на министъра на РР за информацията и документацията, която трябва да представят в МРР за изпълнение изискванията на §9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ. Разписан е и начинът за представяне на списъците на В и К системите и съоръженията и за съгласуване на протоколите за разпределение на собствеността между държавата и общините на съответната обособена територия на действие на функциониращите В и К оператори, във връзка с отписване на тези активи от баланса на В и К операторите.

Взето е участие при изготвянето на:

- Стратегията за развитието на водоснабдяването и канализацията; включваща: Преглед на публичните разходи, Стратегически финансов план и Преглед на регулацията във В и К отрасъла.

- Проекта на Наредба за изискванията към ВиК операторите и квалификация на техния персонал

- Приет е Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК.

- Приети са списъците на В и К системите и съоръженията, ПДС и ПОС по смисъла на ЗВ, изготвени са и са изпратени за подпис до всички общини в РБ протоколите за разпределение на собствеността на публичната водоснабдителна и канализационна инфраструктура между държавата и общините.

Като резултат за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси да се превърнат във В и К оператори. Осигуряват се възможности за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, възможност за конкурентен подбор и пазарен принцип при избор на В и К оператор за съответната обособена територия, нарастване ролята на местните власти в управлението на дружествата по отношение на качеството на услугите и инвестиционния процес.

Стратегическа цел 2:  Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи - при осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;

- Актуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за изключителна държавна собственост и водене на регистър за обектите, респ. имотите – изключителна държавна собственост – повишаване ефективността при актуване на обектите, респ. имотите – изключителна държавна собственост и воденето на регистър за тях.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне –

- Продукт/услуга 1: Разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРР и държавните предприятия и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция «ТД и ДП» свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

- Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образ ци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- Продукт/услуга 2: Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РР като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия.

###### Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

- Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;

- Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

- Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРР;

- Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

- Продукт/услуга 3: Изпълнение през 2014 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор «Води» и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл «Водоснабдяване и канализация» произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие, съгласно Закона за водите.

- Продукт/услуга 4: Съставяне и поддържане на регистри

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

- Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”.

- Регистър  на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРР  и предоставяне на информация  за  тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

- Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т 22 и т. 23 от закона.

- Продукт/услуга 5: Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРР. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРР за вземане на упрлавленски решения.

- Предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно ие годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопански субекти - търговски дружества и държавни предприятия, обект на специално наблюдение от системата на МРР.

- Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.

- Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.

- Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.

- Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

- Приемане с ГФО и отчетите на вътрешните одитори / звената за вътрешен одит/ в търговските дружества и в държавните предприятия”.

- Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

- Продукт/услуга 6: Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие.

- Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.

- Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси, кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти, участие в публично-частни партньорства и процедури на обществени поръчки.

- Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

- Продукт/услуга 7: Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРР и държавните предприятия.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Своевременно са приети годишните финансови отчети на 46 броя ТД с над 50 % държавно участие към 31.12.2013г. Изготвен  и изпратен е до дружествата протокол  № ТЗ-28 от 26.05 2014 г. на министъра на РР с приложения за приемане, одобрение и приемане за сведение на годишните им финансови отчети. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол № ТЗ - 31 от 13.06.2014 г. на министъра на РР са приети консолидираните финансови отчети на «ГУСВ» ЕАД и на «ФЛАГ» ЕАД.

- С писмо изх.№ 03-04-1095 от 14.07.2014 г. до Министерството на финансите е изпратен доклада относно анализа на дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРР за финансовата 2013 г.

- Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2013 г. и по тримесечия.

- Организирано е провеждането на 20 броя годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие като упълномощените  представители на министъра на РР са гласувани съответните решения.

- Извършена е обработка на годишните финансови отчети за 2013 г. и по тримесечия на ТД и са изготвени и представени на ръководството на МРР анализи (кратък и разширен вариант) за състоянието им към съответните отчетни периоди.

- Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003г, изискващо всяко тримесечие МРР да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от «Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка до 25 %, МРР е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2013 г. и за първо и второ тримесечие на 2014 г.за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

- С цел подпомагане издръжката на ГУСВ ЕАД на дружеството са издадени 10 бр. протоколи и разрешения за разпореждане с дълготрайни активи и друго имущество на обща стойност 1250 хил. лв.

- За оптимизиране на финансовите взаимоотношения  с контрагентите и подобряване на ефективността от функционирането на «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД, гр. София с Протокол №52 от 28.07.2014 г. на МРР е разрешено на дружеството да подпише Споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие касаещо промени във финансовите условия  на предоставеното финансиране. С Протокол № 53 от 28.07. 2014 г.  на МРР са одобрени нови правила за финансиране и за отпускане на заеми на общините от  «»ФЛАГ» ЕАД.

- След продължителни съдебни процедури на 15.05. 2014 г. е възстановено държавното участие в «Пловдивпроект» ЕООД, като държавата е станала едноличен собственик на капитала му. С акт на министъра е избран нов управител и е вписан учредителен акт на дружеството.

- След извършен обстоен анализ и оценка от ръководството на ГУСВ ЕАД за незадоволителното финансово-икономическо състояние и висока задлъжнялост на дружество с молба № 84588 от 08.07.2014 г. до СГС е поискано от съда, поради трайната неплатежоспособност да бъде открито производство по несъстоятелност за дружеството.

- Във връзка с проблеми свързани със собствеността и експлоатацията на водоснабдителна инфраструктура, бивша собственост на «ВМЗ» ЕАД – гр. Сопот, чрез която се обслужват гр. Сопот и 3 села от община Карлово и на основание прието Решение №273 от 08.05.2014 г. на Министерски съвет, със Заповед № РД-02-14-707 от 30.07.2014 г. на министъра на РР, е възложено на «В и К" ЕООД, гр. Пловдив да предоставя водоснабдителни услуги на населението в тези населени места, като експлоатира водоснабдителната инфраструктура до сключване на договора по реда на чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите.

- Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор «ВиК», както следва:

- Равнище и динамика на несъбраните вземания и неизправните длъжници към  дружествата и предприетите мерки за събирането им;

- Размер и динамика на задълженията на ВиК операторите за такси водоползване и заустване към ПУДООС, просрочени от минали отчетни периоди - 29077 хил.лв. и тези с текущ характер 10486 хил. лв. и възможностите за обслужването им;

- Задължения на дружествата с голям специфичен разход на ел.енергия към електроразпределителните предприятия и възможностите за обслужването им;

- Разглеждане на бизнес-планове за периода 2014-2015 г.  на ВиК оператори с над 50% държавно участие в работни срещи в ДКЕВР;

- Извършени 4 бр. съвместни проверки с «Инспекторат» при МРР на дейността на дружества функциониращи с проблеми и във връзка с постъпили в МРР сигнали.

- Набелязване на мерки свързани с дейността и функционирането на «ВиК» ЕООД – гр.Добрич във връзка с незадоволителното му финансово-икономическо състояние и висока задлъжнялост;

- Организирани са 8 бр. заседания на работната група в МРР за приемане на експертни оценки и са изготвени протоколи от работата й, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие, предложения за разпореждане с ДМА (недвижими и движими), отдаване под наем и бракуване на ДМА.

- Изготвени са административни актове (протоколи и заповеди) на министъра на РР, в качеството му на едноличен собственик на капитала в  ТД за избор на експерт счетоводители в ТД, избор на застрахователи на имущество, даване на разрешения за разпореждане (продажба, учредяване право  на строеж и др.) на ДМА, разрешения за ползване на кредит и др.

- Продукт/услуга 8: Изпълнение на задачи, касаещи структурната реформа в отрасъл «Водоснабдяване и канализация».

Във връзка с приетия от 42-то НС на РБ ЗИД на Закона за водите, обнародван в Държавен вестник бр. 103 от 29 ноември 2013 г. се изпълняват дейностите съгласно разписания от МРР „пътна карта“ за изпълнение на реформата:

- Изготвен е и е утвърден от министъра на РР образец на  списъците на В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС и образец на протокол за разпределението им между държавата и общините на обособената територия на действие на съответния В и К оператор.

- Съгласно утвърдения график със заповед № РД-02-14-82/07.02.2014 г. на МРР работната група определена със Заповед № РД-02-14-109/17.02.2014 г. на МРР е приела представените списъци на В и К системите и съоръженията по чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, на основание § 9, ал.1 и 2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, представляващи активи ПДС и ПОС по смисъла на ЗВ, експлоатирани от В и К операторите, както следва:

- По график в 4-месечен срок от влизане на ЗИД на ЗВ в сила са приети списъците от 53 ВиК оператори, касаещи ВиК системите и съоръженията - ПДС и ПОС, които са техни активи, като са изготвени констативни протоколи за представената информация и документи и съответствието й с нормативната уредба;

- В същия срок е постъпила, анализирана и класифицирана информацията от 28 областни управители и 259 кметове на общини за В и К системите и съоръженията, които не са активи на В и К операторите.

- На база на изготвените от ВиК операторите, общините и областните управители списъци на ВиК системите и съоръженията – ПДС и ПОС е изготвен предварителен протокол за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините на съответната обособена територия, с цел недопускане на дублирането на активи, или пропускането им.

- Съгласно данните от предварителните протоколи за разпределение на собствеността на В и К системите и съоръженията, ПДС и ПОС между държавата и общините са изготвени окончателните протоколи за разпределение на собствеността на активите и с писмо на министъра от 25.06.2014г. са изпратени до 259 общини, на основание § 9, ал 5 от ПЗР към ЗИД на ЗВ за съгласуването им, или за изразяване на становище по разпределението на собствеността.

- Изпратени са писма до 5 общини, които не са представили в МРР списъци с активи ПДС и ПОС и писма до 5 общини за промени в данните, поради некоректно изготвяне на списъците.

- В МРР са постъпили 53 броя окончателни протоколи за разпределение на собствеността между държавата и общините, разгледани от работната група. Протоколите са класифицирани, предприети са и действия за коригиране на някои от тях, поради допуснати неточности, като са дадени съответните за това указания.

- Продукт/услуга 9: “Публично – частно партньорство и концесии”.  През  първото полугодие на 2014 г. са сключени 16 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове – обект изключителна държавна собственост и са извършени 97 бр. контролни проверки. Считаме, че през отчетния период е постигнато много добро ниво на контрол при управлението на държавната собственост и респективно опазването на крайбрежната плажна ивица.

Следва да се отбележи, че с изменението на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.), по – конкретно § 23, ал. 1 от същия, се забавя изпълнението на заложената прогнозна стойност на показателите за изпълнение на програмата в Приложение № 5 - брой предоставени концесии на морски плажове.

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма № 5 “ Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането ” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП | бр. | 72/62 | 69/59 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие | х.лв. | 10000/1500 | 4540/9133 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 37/3 | 26/12 |
| 4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 520 000 | 382900 |
| 5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 240 000 | 256980 |
| 6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 0 | 0 |
| 7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП | бр. | 1 | 0 |
| 8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП | бр. | 2 | 0 |
| 9. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП | бр. | 25 | 15 |
| 10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/19 | 1/19 |
| 11. ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола | бр. | 30/10 | годишно |
| 12. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 15/1 | 10/0 |
| 13. Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол/ с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол | бр. | 2/0 | 15/0 |
| 14. Одитни доклади предоставени от одитните комитети по реда на чл. 40е от ЗНФО и приети с годишните фнансови отчети | бр. | 29 | годишно |
| 15. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. | х.лв. | 7000 | годишно |
| 16. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРР е съвносител | брой | 141 | 82 |
| 17.Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 11 | 9 |
| 18. Актове на министъра на регионалното развитие за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 9 | 2 |
| 19. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 7 | 5 |
| 20. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | брой | 13 | 3 |
| 21. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 35 | 75 |
| 22. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 232 | 518 |
| 23. Предоставени концесии | брой | 11 | 0 |
| 24. Сключени договори за наеми на морски плажове | брой | 0 | 16 |
| 25. Контролни проверки | брой | 200 | 97 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

- Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за  промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и  проекти на актове на МС, по които МРР е съвносител – 82 броя;

- Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 9 броя;

- Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 2 броя;

- Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие  за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 3 броя;

- Заповеди за отписване, откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 5 броя;

- Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 75 броя;

- актуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за публична и частна държавна собственост – импортиране на данни, получени от областните администрации – 101 броя;

- Участие в заседания на НЕСУТРП при МРР за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за  различни обекти – 28 броя заседания;

- Участие в заседания на работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България – 5 броя заседания;

- Участие в Междуведомствена комисия за имоти извън страната – 3 броя заседания;

- Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост - 518 броя.

Сформирана е Междуведомствена работна група със задача разработване на концепция за управление на имотите – държавна собственост на територията на Република България, с цел по-ефективното им управление в съответствие с предназначението и нуждите, за които са предоставени, както и оптимизиране на мерките, които следва да се предприемат за подобряване на състоянието им - проведено 1 (едно) заседание на работната група, чийто решения са отразени в Протокол № 1/21.01.2014г.

- Брой сключени договор за наеми на морски плажове – 16 бр.;

- Брой контролни проверки  – 97 бр.

Въпреки неизпълнението на показател „предоставени концесии“ е увеличен  броя на „сключените договори за наем на морските плажове“ и извършени контролни проверки, което осигурява защита от безстопанственост на държавната собственост, както и се осигуряват приходи по Приложение № 4 – отчет на показателите за полза/ефект;

4.5.4.Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРР по тримесечия и за отчетния период.

- Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. тридесет и осем търговски дружества през първото шестмесечие на 2014 г. от системата на МРР са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия. На база на данните от годишните финансови отчети на търговските субекти е изготвен и предоставен в Министерството на финансите годишният доклад относно състоянието, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества, които са надеждно установими чрез деловодната система на МРР и посредством  поддържан от дирекция «ТД и ДП» архив  - досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.

4.5.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

През отчетния период на 2014 г., като такива се идентифицират:

- По-ниските темповете на икономически растеж, поддържането на висока вътрешнофирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества и общинските администрации при изпълнение на инвестиционни проекти свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми.

- Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, законодателни решения и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;

    - Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция “Търговски дружества и държавни предприятия”;  Дирекция “Държавна собственост”.

    - Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 705 178 | 1 007 178 | 427 621 |
|  | Персонал | 689 178 | 739 178 | 375 831 |
|  | Издръжка | 16 000 | 268 000 | 51 790 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 705 178 | 1 007 178 | 427 621 |
|  | Персонал | 689 178 | 739 178 | 375 831 |
|  | Издръжка | 16 000 | 268 000 | 51 790 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 705 178 | 1 007 178 | 427 621 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 705 178 | 1 007 178 | 427 621 |
|  | Численост на щатния персонал | 37 | 37 | 34 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

  - Преглед на изпълнението Програма 6 “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”

Изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2014 г. създава предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

В резултат от изпълнението на програмата се подобрява нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Развива се приложният софтуер за поддържаните на национално ниво електронни регистри. Осигурява се точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и адекватна защита на обработваните лични данни.

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |
| --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2014 г. | Изпълнение към 30.06.2014 г. |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 54 |
| Обработени документи | бр. | 3 250 000 | 1 746 004 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 1 382 839 |
| Сертификати” | бр. | 125 | 67 |
| Извършени проверки; | бр. | 350 | 216 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 57 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 2 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 3 |
| Обработени преписки; | бр. | 2 000 | 2311 |
| Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 70 000 | 81 000 |
| Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 7 |
| Потребители. | бр. | 1 500 | 2 250 |
| Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | 11 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

В програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” са включени следните показатели:

- Промени в приложния софтуер – през първата половина на 2014 г. приложният софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Направените промени са във връзка с внедряването на първия етап на нова информационна инфраструктура на национално ниво. По-голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Направените промени през 2014 г., са относими към планираните.

- Обработени документи – в НБД “Население” са обработени 1 746 004 актуализационни документа във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. През периода януари-юни 2014 г. броят на обработените актуализационни документи, надвишавала броя на планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” – през 2014 г. са актуализирани данните на  1 382 839 лица, подлежащи на гражданска регистрация. По този начин своевременно се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

- Сертификати – от 2001 г. достъпът до информационните фондове на ЕСГРАОН се извършва чрез оторизиран достъп с цел защита на личните данни. За целта се използват цифрови сертификати, които всяка година се актуализират. През първата половина на 2014 г. има издадени 67 сертификата.

- Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи  от чл. 113 от Закона за гражданската регистрация, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена до юни 2014 г. са извършили 216 проверки в общински администрации. Брой обучения и семинари –  проведени са 57 обучения на общински служители и консулски длъжностни лица във връзка със задълженията им в областта на гражданската регистрация.

- Указания и ръководства – изготвени са 2 указания.

- Нормативни документи – до юни 2014 г. са дадени становища по 3 нормативни акта.

- Обработени преписки – за периода в дирекцията са постъпили 2 311 преписки, на които е отговорено в срок.

- Извършени справки от НБД “Население” – Непрекъснато се разширява обхватът  на институциите и броя на потребителите, ползващи данни от НБД “Население”. Дневно се извършват около 81 000 справки. Извършваните справки надвишават планираните.

- Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП и др. (общо 7 ИС).

- Потребители –  Национална база данни “Населени” се ползва от 2 250 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, както и в институции (НОИ, НЗОК, МВР и др.). Броят на потребителите през първата половна на 2014 г значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори и референдуми –Осигурени са избирателни списъци и за 9 частични избора, 2 местни референдума и едно общо събрание на населението.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 10 подписки.

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2014 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават. В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Развит е приложният софтуер за поддържаните на национално ниво електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни. Изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” от началото на 2014 г. до момента е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.6.2.  Отговорност за изпълнение на програмата – Главния директор на ГД „ГРАО“

4.6.3. Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 928 523 | 3 010 523 | 1 539 697 |
|  | Персонал | 1 352 023 | 2 022 023 | 1 089 601 |
|  | Издръжка | 274 500 | 679 000 | 442 679 |
|  | Капиталови разходи | 302 000 | 309 500 | 7 417 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 928 523 | 3 010 523 | 1 539 697 |
|  | Персонал | 1 352 023 | 2 022 023 | 1 089 601 |
|  | Издръжка | 274 500 | 679 000 | 442 679 |
|  | Капиталови разходи | 302 000 | 309 500 | 7 417 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 928 523 | 3 010 523 | 1 539 697 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 928 523 | 3 010 523 | 1 539 697 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 105 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

  - Преглед на изпълнението на програма 7 “Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 7 „Еективна администрация и координация“.

    - Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и излънените дейности за тяхното предоставяне

За отчетния период 01.01.2014г.-30.06.2014г. по програмата бяха извършени следните дейности:

- Административно обслужване на физически и юридически лица

През първото полугодие на 2014г. се приеха, регистрираха и сканираха 25 622 броя входящи документи и бяха обработени 17 108 броя  изходящи документи. За отчетния период, в Центъра за административно обслужване бяха регистрирани 1003 броя сигнали и предложения на граждани и юридически лица по дейността на министерството и обработени 1773 броя  заявления за предоставяне на административни услуги от страна на МРР.

В МРР през отчетния период постъпиха 80 броя заявления за достъп до обществена информация, които бяха разгледани и по тях бяха издадени  80 броя разрешителни за достъп до информация.

Осъществена беше ефективна координация на дейностите по подготовката и съгласуването на докладите на Минстъра на регионалното развитие по отношение на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

През отчетния период бяха подготвени и изпратени за включване в дневия ред на заседанията на Министерския съвет 94 броя доклади. Бяха подготвени и изпратени за включване в Оперативните съвещания на Министерския съвет четири материала.

Текущото и архивно съхранение на документите на министерството се реализира съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и нормативните изисквания за неговото прилагане и Номенклатурата на делата на министерството.

- Човешки ресурси и управление на стопанските дейности

През отчетния период 01.01.2014г. – 30.06.2014г. в организационната структура на МРР са настъпили следните промени:

Със заповед № РД-02-34-2/01.04.2014г. е изменено  длъжностното разписание на МРР, считано от 01.04.2014г., както следва:

- В дирекция «Човешки ресурси и управление на стопанските дейности», отдел «Стопански дейности», длъжността «Главен специалист» - 1 щ.бр. по трудово правоотношение се трансформира в длъжност «Технически сътрудник» - 1 щ.бр. по трудово правоотношение;

- В дирекция «Връзки с обществеността и протокол» се трансформира длъжността «Старши експерт» - 1 щ.бр. по служебно правоотношение в длъжност «Държавен експерт» - 1 щ.бр. по служебно правоотношение;

- В ГД «ПРР» са трансформирани:

Длъжност «Младши експерт» в сектор «Информация и публичност», отдел «Програмиране, оценка, информация и публичност» - 1 щ.бр. по служебно правоотношение  се трансформира в длъжност «Главен експерт» в сектор «Програмиране и оценка», отдел «Програмиране, оценка, информация и публичност»;

Длъжност «Държавен експерт» в сектор «Програмиране и оценка» в отдел «Програмиране, оценка, информация и публичност» - 1 щ. бр. По служебно правоотношение се трансформира в длъжност «Държавен експерт» в отдел «Изпълнение на програмните приоритети» - 1 щ.бр. по служебно правоотношение;

Длъжност «Младши експерт» в отдел «Изпълнение на програмните приоритети» - 1 щ.бр. по служебно правоотношение се трансформира в длъжност «Младши експерт» в сектор «Програмиране и оценка», отдел «Програмиране, оценка, информация и публичност» - 1 щ.бр. по служебно правоотношение.

Със заповед № РД-02-34-4/02.06.2014г. е изменено длъжностното разписание на МРР, считано от 02.06.2014г., както следва:

- В дирекция «Държавна собственост» длъжността «Младши експерт» - 2 щ.бр. по служебно правоотношение се трансформират в длъжност «Старши експерт» - 2 щ.бр. по служебно правоотношение;

- В дирекция «Публично-частно партньорство и концесии», отдел «Публично-частно партньорство» се трансформира длъжността «Главен експерт» - 2 щ.бр. по служебно правоотношение в длъжност «Държавен експерт» - 2 щ.бр. по служебно правоотношение;

- В ГД «ПРР» се трансформира длъжността «Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми» в сектор «Нередности», отдел «Законодателство, оценка на риска и нередност» - 1 щ.бр. по трудово правоотношение се трансформира в длъжност «Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми» в сектор «Финансов контрол», отдел «Финансово управление и контрол» - 1 щ.бр. по трудово правоотношение.

- Сигурност – в тази дейност по Оперативна програма „Административен капацитет“ са изразходвани средства както следва:

- Дирекция „Сигурност“ е изпълнител по договор № 12-32-3/16.11.2012 г. с предмет “Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система (ГИС) на МРР”.

- Общата стойност на проекта е 371 118,27 лв. Източник на финансиране - безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

- Основната цел на проекта е насочена към усъвършенстване на съществуващата ГИС на МРР, подобряване на информационно-комуникационната среда и осигуряване на оперативна съвместимост за гарантиране модерно обслужване, оптимизация на работните процеси и засилване на прозрачността в работата на администрацията.

- Срок на изпълнение - 16.09.2014 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.:

- Оптимизиран е начина на визуализацията на топографските и векторните данни и публикуването им като слоеве.

- Реализирана е система за редуциране на данните и транспортируемост на проекта.

- Разработена е програма за осигуряване на свързаност на геопространствени данни от други администрации и фирми на основата на ОGС стандарти.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране - 83 307,36 лв. от ОПАК.

- Европейска координация и международно сътрудничество  отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.

За периода 01.01.2014-30.06.2014г. международната дейност е насочена към разширяване на вече установените двустранни отношения със сродни институции от други страни (Сърбия, Румъния, КНР и др.), установяването на нови връзки и двустранни отношения (Грузия) и участие в международни прояви – срещи на върха, форуми и др. събития. В този период беше организирана сесия на българо-казахстанската Междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество, със съпредседател от българска страна министърът на регионалното развитие. Започна подготовката за провеждането на сесия на българо-узбекистанската Междуправителствена комисия, която се съпредседателства от министъра на регионалното развитие.

България беше успешно представена на срещата на върха на световните лидери по въпросите на водите (м. юни 2014 г., Сингапур), както и на регионалната среща за Европа на страните-участнички в Инициативата „Партньорство за открито управление“ (Ирландия, май 2014 г.).

Дирекцията координира подготовката на Втория план за действие на Република България за участието в Инициативата „Партньорство за открито управление“, по която министъра на регионалното развитие е национален координатор.

В областта на европейските въпроси продължи работата по финализиране на проекта на Директива за морското пространствено планиране и изготвяне на отчета по интегрираната морска политика.

Дирекцията изпълнява функциите на Секретариат на Направляващата група на национално ниво по Стратегията на ЕС за Дунавския регион, съгласно националния механизъм за координация на дейностите по изпълнение на Стратегията. След направен анализ през отчетния период беше променен националния координационен механизъм, с оглед  постигане на по-голяма ефективност и  подобряване на координацията между заинтересованите страни. През м. юни 2014 г. беше подготвен годишен доклад на Националното лице за контакт за изпълнението на Стратегията на национално ниво. Министърът на регионалното развитие участва в Третия годишния форум на Дунавската стратегия, в качеството си на национален координатор за участието на България в Стратегията (Австрия, м. юни 2014 г.).

- Обществени поръчки - извършване на дейности по планиране, подготовка, провеждане, възлагане и мониторинг на обществените поръчки. Дейността е насочена към законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Постановление № 112 на Министерския съвет за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт, Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014г., директиви и регламенти на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

В периода  от 01.01.2014г. – 30.06.2014г. са стартирани, подготвени, проведени и възложени 77 обществени поръчки, включени в утвърдения от министъра на регионалното развитие План – график на обществените поръчки в МРР през 2014г. Последните са проведени по реда на чл.14, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, а именно чрез: открити процедури, публични покани и директно възлагане при спазване на действащите Вътршни правила за възлагане на обществените поръчки в МРР. Общата стойност на подписаните през периода договори и възлагателни писма, в резултат на проведени обществени поръчки с обекти по чл.3, ал.1 от Закона за обществените поръчки, е 2 705 156 лв. без включен ДДС.

- Правно подпомагане – създават се условия за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на регионалното развитие  и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, изработването на проекти на нормативни и други актове и други. Дирекцията е участвана в подготовката и съгласуването на проекти на актове на Министерския съвет.

- Вътрешен одит –извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството; извършване на проверки; предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; даване на препоръки за подобряване на дейността на одитираните структури.

- Инспекторат – извършване на проверки на структури, дейности и процеси на административната дейност; събиране и анализ на информация и извършване на проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията; извършване на проверки по сигнали за корупционно поведение от страна на служители от министерството и от второстепенния разпоредител с кредит към МРР.

- Информационно обслужване – дейности, свързани с планиране, изграждане и внедряване на информационни системи за нуждите на министерството, поддържане на системите и осигуряване висока степен на сигурност, осигуряване на нормална работоспособност на  IT инфраструктурата, поддръжка на системен и приложен софтуер, разработване на вътрешни правила в областта на информационната сигурност и контрол по изпълнението им. Поддържане на Интернет и Интранет страници.

www.mrrb.government.bg

- Връзки с обществеността и протокол – осъществяване на информационни кампании и организиране на публични събития; подготвени и публикувани прессъобщения. Служителите от дирекцията изготвиха, организираха и участваха в провеждането на интервюта за печатни и електронни медии на министъра по актуални теми. През отчетния период експертите извършиха мониторинг на сутрешните блокове, новинарските емисии в електронните медии и селекция на новините в онлайн-изданията.

- Финансова дейност – планиране, изготвяне, изпълнение и отчитане на бюджета, както и изпълнение на задълженията по Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси и др. През отчетния период е утвърден годишния бюджет на Министерство на регионалното развитие, както и бюджетът на Агенция «Пътна инфраструктура», по параграфи, съгласно ЕБК и по програми от програмния бюджет на МРР. Давани са указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки; изготвянето и представянето на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове и сметките за чужди средства; съдържанието, реда и сроковете за представяне на заявките за ежемесечните лимити за плащания;

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 4 683 589 | 7 444 976 | 2 349 203 |
|  | Персонал | 3 131 024 | 3 343 853 | 1 476 963 |
|  | Издръжка | 648 550 | 3 294 108 | 867 724 |
|  | Капиталови разходи | 904 015 | 807 015 | 4 516 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 683 589 | 7 444 976 | 2 349 203 |
|  | Персонал | 3 131 024 | 3 343 853 | 1 476 963 |
|  | Издръжка | 648 550 | 3 294 108 | 867 724 |
|  | Капиталови разходи | 904 015 | 807 015 | 4 516 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 569 449 |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  | 569 449 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 569 449 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 4 683 589 | 7 444 976 | 2 349 203 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 4 683 589 | 7 444 976 | 2 918 652 |
|  | Численост на щатния персонал | 157 | 157 | 135 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  | 43 | 43 |

# Footnotes

По данни на Евростат, First estimates for 2012 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-12122013-BP/EN/2-12122013-BP-EN.PDF.