Р Е З Ю М Е

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МРРБ

КЪМ 30.06.2021 г.

Отчетът за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството (МРРБ) представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики.

Към 30.06.2021 г. отчетът на консолидираните разходи е в общ в размер на 554 105 204 лв., от които 506 055 341 лв. са отчетени по бюджета на МРРБ, а 48 049 863 лв. - по оперативни и други програми, по които МРРБ е бенефициент,

През първото шестмесечие на годината са  финансирани разходи за провеждане на следните политики и програми:

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗАВНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 1 196 962 лв. и средства като бенефициент по оперативни и други програми в размер на – (-)1 598 580 лв.

Политиката се осъществява по две бюджетни  програми:

По програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ са усвоени бюджетни средства в размер на 925 969 лв. и средства по оперативни и други програми в размер (-) 1 609 231 лв.

Програмата се изпълнява от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и дирекция „ Управление на териториалното сътрудничество“.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР)

От началото на програмен период 2014-2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е обявил общо 24 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд.лв., като по този начин е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

В рамките на отчетния период:

- 15 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 23 бр. са сключените договори на обща стойност 56,2 млн. лв., което представлява 2 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 112,4  млн. лв. или 4 % от бюджета на програмата;

- Сертифицирани са разходи в размер на 259,6 млн. лв. или 8,3  % от бюджета на програмата;

- Приключили са 53 бр. проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 166 109 685,13 лв.

За отчетния период са изготвени общо 8 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: Изготвени са 6 бр. Доклади за ЕО с приложенията към тях на проектите на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране (ИТСРРП) от ниво 2; Изготвен и приет 1 бр. аналитичен доклад с изводи и препоръки по отношение на многостепенното управление и децентрализацията в страната  от ОИСР; Изготвен 1бр. Доклад за оценка степента на въздействие на проекта на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г. върху защитените зони в обхвата на МПП на РБ.

- Проведени са 9 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 (присъствени и неприсъствени), както следва: 4 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите за планиране от ниво 2; проведено 1 заседание на ТРГ за подготовка на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г., г.; проведени обществени консултации на проекта на ПРР 2021-2127 г., проведени 3 онлайн семинара по проект MARSPLAN BS II.

Отчетът на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за изпълнението на провежданите политики за периода 01.01 - 30.06.2021 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите, администрирани от дирекцията, въз основа на изпълнените дейности в рамките на отчетния период по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Отчетът включва информация за изпълнението на всяка от програмите за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г, в които Република България участва, включително преглед на реализираните през отчетния период дейности по тези програми. Финансовият напредък по програмите за териториално сътрудничество отчита степента на изпълнение на целите за отчетния период.

Основните дейности по програмите за трансгранично сътрудничество за програмен период 2014-2020, за които дирекцията е Управляващ орган, са свързани със сключване на договори за субсидия, контрол на изпълнението на дейностите и верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания, изготвяне и подаване на доклади по сертификация до Сертифициращия орган.

Отчетът съдържа информация за подготовката на програмите за сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония за програмен период 2021 – 2027.

По програмите за териториално сътрудничество и добросъседство, за които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален орган за програмен период 2014-2020, основните изпълнявани дейности са свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол (верифициране на разходи), осъществяване на контрол върху функционирането на системата за първо ниво на контрол и администриране на нередности.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МРРБ за 2021 г.

По програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 270 993 лв. и средства по оперативни и други програми в размер 10 651 лв.

В изпълнение на заложените цели през отчетния период дирекция „Жилищна политика“ продължи да администрира процеса по реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/ Програмата), имаща за цел обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Към 30.06.2021 г. изпълнението на Програмата е както следва:

Подобрена жилищна инфраструктура, кв.м. РЗП			10 941 044

Бр. обновени жилища							131 360

Бр. жители, облагодетелствани от подобрената инфраструктура	277 111

Бр. въведени в експлоатация жилищни сгради			             1 932

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 479 968 302 лв.  и средства в размер на 49 574 920 лв., като бенефициент по Оперативни програми, като същата се е осъществявала по две бюджетни  програми:

По програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ са усвоени бюджетни средства в размер на 476 474 981 лв. и средства в размер на 60 259 644 лв., като бенефициент.

По отношение на дейността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

През отчетния период продължи изпълнението на дейността по отношение на нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура и са разгледани предложения от общините Рила, Девин, Берковица и Велинград за включване на пътни трасета в списъка на общинските пътища, както и предложения от Агенция „Пътна инфраструктура“ за промяна на собственост от публична държавна в публична общинска и обратно на териториите на общините Враца и Мездра, Гоце Делчев и Петрич.

С Решениe на Министерския съвет № 283/01.04.2021 г. на Министерския съвет е изменен списъка на общинските пътища за територията на община Девин.

С Решения № 189/05.03.2021 г. и № 285/01.04.2021 г. на Министерския съвет е променена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на пътни трасета на територията на общините Свиленград (разгледано на предходен етап), Мездра и Враца. С Решение № 285/01.04.2021 г. на Министерския съвет е извършена и промяна в списъка на републиканските пътища.

Продължи кореспонденцията с общините за създаване на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища, като до всички областни управители е изпратено писмо с приложена матрица - таблица във формат *xls за предоставяне от страна на общинските администрации на информация за текущото състояние на общинските пътища, като са получени данни от областите Търговище и Ямбол, и общините Шабла, Вършец, Трън, Дулово, Кайнарджа, Силистра и Тутракан.

Продължи изпълнението на обект „Основен ремонт на общински път SLV1078 /ІІІ-555/ Кермен - Младово - Граница общ. (Сливен - Нова Загора) - Съдиево /ІІ-66/“.

По отношение на АПИ

- приходи

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са в размер на 290 758 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 281 083 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) - 164 603 хил. лв.;

- Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) - 72 485 хил. лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 43 995 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

Уточненият план на собствените приходи  към 30 юни 2021 г. е в размер на 541 957 922 лв., като са реализирани приходи в размер на 290 758 338 лв. или изпълнението спрямо уточнения план е в размер на 53,65 %. С темпа, с който се реализират тези приходи, би могло да се очаква ако не преизпълнение, то изпълнение в годишен аспект.

Независимо от предизвикателствата пред икономиката, породени от COVID-19, от началото на въвеждането на тол системата в експлоатация, се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на приходите, събирани от пътни такси. През отчетния период, чрез електронната система за събиране на пътни такси са реализирани 2 714 350 винетни такси за 164 603 156 лв. и тол такси (маршрутни карти и тол декларации) за 72 484 542   лв.

Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви към 30.06.2021 г. са в размер 8 359 335 лв. при планирани 1 000 000 лв. или налице е преизпълнение спрямо уточнения план в размер на 835.93 %, което при същите темпове на реализация до края на годината може да надхвърли 16 700 000 лв. Отчетените от НТУ приходи от осъществен тол контрол са в размер на 7 941 675 лв. , като в тази сума не са включени събраните суми от Агенция Митници за компенсаторни такси и глоби в размер на  224 653 евро и 163 986 лв. от глоби и компенсаторни такси.

Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво, при непрекъснато подобряване на ефективността й. В резултат на ефективното управление на  процесите и дейностите по предоставяне на услуги за плащане на електронни пътни такси, постигнатите приходи през първото полугодие на 2021 г., изчислени като средномесечен приход превишават с 8 млн. средномесечния приход, реализиран през 2020 г., като това са резултати в период на извънредно положение с постепенно нормализиране на трафика и ползването на пътната инфраструктура. Показателни са и резултатите от осъществния контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа – съставени 4 870 АУАН; издадени 139 519 електронни фишове и 516 наказателни постановления на нарушители. Реализирани приходи за повече от 8 млн. лв.

Анализът на постигнатите резултати показва успешно изпълнение на заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативни цели и очакваните ползи за обществото.

Постигнатите финансови резултати от дейността на въведената електронна система за събиране на пътни такси в периода – реализирани пътни такси в размер на 240 522 176 лв. и повече от 8 млн. лв. събрани  суми от нарушители са в условия на:

- поетапното нормализиране на трафика през 2021 г. в условия на извънредното положение заради пандемията от КОВИД 19;

- значително намален обхват на платената пътна мрежа, за която заплащат пътни такси тежкотоварните превозни средства (от 6 050 км на 3 115 км);

- ниски цени на тол такси за автомагистрали и първи клас пътища (в сравнение с европейските и съседните държави) и нулеви ставки за втори клас пътища.

Въпреки тези обстоятелства, за периода се отчита постепенно увеличаване на приходите, както от пътни такси, така и от контролната дейност.

Анализът показва, че постигнатите приходи от пътни такси, изчислени като средномесечен размер (40 087 029 лв. ) са с 8 млн. повече от средномесечният размер на приходите от пътни такси през 2020 г. (31 563 385 лв.).

- разходи

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.06.2021 г. на АПИ са в размер на 401 518 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 369 425 хил. лв. и съставляват над 92% от общо извършените разходи за издръжка.

За дейности по зимно поддържане през 2021 г. от АПИ са разходвани средства в размер на 28 318 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 2 787 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 49 143  хил. лв. и 927 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, извършвани са дейности, свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата РПМ. Изпълнени са дейности като: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.

  - Основен ремонт

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно уточнения план към м. юни, са в размер на 221 421 639 лв. Разходваните средства са в размер на 2 308 800 лв.

В програма Аварийни ремонти разплатените средства са в размер на 54 625 лв. Включени са преходни обекти от изминалите години, за които има сключени договори за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и/или строителство, осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, и ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се свлачищни и срутищни процеси, чийто етап на изпълнение е както следва:

- Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755.;

За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 68 915  лв.

- Мост при км 42+691 на път II-63 Перник - Брезник -Трън - ремонт и реконструкция. ;

- Осъществяване на инвеститорски контрол по време на ремонтно възстановителните дейности за възстановяване на експлоатационното състояние на асфалтовата настилка на АМ Тракия от км 168+207.75 до км 185 + 000 до  ляво и дясно платно за движение – рециклиране и възстановяване на пътната конструкция;

За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи през 2020 г. са разходвани средства в размер на  645 658 лв. по следните обекти:

- Изготвяне на информация за преценка за необходимост от ОВОС и Екологична оценка и Изработване на доклади за ОВОС и доклади за ОС;

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-99 Бургас - Созопол Царево от км 0+000 до км 20+504; от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответстващ на 28+514) до км 58+000 ;

- Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 2+100 до км 32+260 и откм 33+007,77 до км 35+700;

- Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река „Вит“ при км 65+074 на път III-358 „Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене – Ябланица; Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9061 "(Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг" от км 0+000 до км 7+853.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) - За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на  729 114 лв.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана;

Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 783 571 лв. за обект Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян; Разплатени са 783 571 лв.;

  - Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно уточненият план към м. юни, са в размер на 124 673 815 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на 38 895 219 лв.

Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 „Калотина – пътен възел Храбърско” от км 15+500 до км 32+447,20.;

- Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Път III-8611 „Белица – Загражден” от км 10+430 до км 19+981;

- Път I-9, Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект).;

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800.;

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89.

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост”/.;

- Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150. ;

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата дължина е 29,643 км;

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана;

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на път І-1 (Е-79), участък „Мездра-Ботевград” – от км 161+367 до км 194+122”;

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 2 671 813 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624;

- „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“;

Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

- АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. Обща дължина: 16,32 км; Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/:

Име на проекта: „Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“;

Дейности по проучвателно-проектантски работи. Етап на изпълнение:

Разплатените средства за отчетния период са в размер на 228 795 лв. са по следните обекти:

- Изготвяне на план за управление на околната среда (ПУОС) и план за собствен мониторинг (ПСМ) за обект: Доизграждане АМ "Хемус", участък "Ябланица - п.в. Плевен - Ловеч" от км 78+500 до км 139+340 с дължина 60,840 км.;

- Изработване на разширен идеен проект за "Югоизточен обходен път на град Плевен";

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч" и път I-5 "Русе - Велико Търново", за Обособена позиция No2 АМ Хемус, участък от км 166+144 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000 км.;

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч" и път I-5 "Русе - Велико Търново", за Обособена позиция No3 АМ Хемус, участък от км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), с приблизителна дължина 33,000 км.;

- Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало” -

  - Придобиване на земя

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно уточненият план към м. юни, са в размер на 9 500 000 лв. Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. За отчетният период разплатените средства са в размер на 54 544 лв.

- „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ  път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)

  - Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно уточненият план към м. юни са в размер на 114 846 569 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 57 828 418 лв.

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

- Ремонт на МТБ на АПИ- 26 917 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер

- Придобиване на компютри НТУ – 34 440 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

- Плотер – 26 880 лв.

- ОПУ Варна устойство за изкачване на стълби – 11 760 лв.

Придобиване на стопански инвентар

- Придобиване на стопански инвентар – 2 322 лв.

Придобиване на други ДМА

- Кабини за охрана 2бр. ТОЛ – 10 800 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

- Софтуерни пакети за защита от вируси – 23 587 лв.

Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

- Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 258 лв.

  - Обекти, финансирани с европейски средства

Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 15 487 607 лв.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана.;

- Лот 27 „Път II-62 Дупница - Клисура от km 42+263.20 до km 59+071.66, с обща дължина 16.809 км, област Кюстендил“.;

- Лот 28 „Път II-62 „Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15,711 км, област София”. ;

- Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”;

- Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“.;

- Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград;

Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 3 006 280 лв.

- Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян;

Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 1  791 205 лв.

- III-118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен";

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000;

Проекти изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 (ОПТТИ). Отчетени средства към 30.06.2021 г. са в размер на 32 219 551 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624;

Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Средствата платени към 30.06.2021 г. са в размер на 7 307 578 лв.

- АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500.;

Към 30.06.2021 г. са осъществявани и следните дейности от НТУ:

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е един от приоритети заложени в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г. са определени в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

През отчетния период, чрез електронната система за събиране на пътни такси са обработени повече от 240 млн. тол декларации, с които са отчетени платените тол сегменти, по които са преминали съответни превозни средства над 3,5 т. Заплатените тол такси са в общ размер 74 754 071 лв..

През първото полугодие на 2021 г. са реализираните приходи от пътни такси (винетни и тол) в общ размер на 240 522 176 лв.

Чрез електронната система за таксуване на база време са реализирани 2 714 350 бр. винетки на стойност 165 768 105 лв. В срок и при добро взаимодействие с институциите, поименно изброени в  чл. 10, ал. 9 от ЗП ( МВР, МЗ, ДАНС, МО и др,) и Агенцията за социално подпомагане се реализират дейностите по осигуряване на безплатни електронни винетки. В белия списък на Електронната система за събиране на пътни такси са въведени  187 619  годишни електронни винетки, заявени чрез АСП за правоимащи лица по чл. 10 в от Закона за пътищата.

Чрез електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси), са закупени 986 845  бр. маршрутни карти  на стойност 18 358 199  лв., и са обработени  тол декларации на стойност 56 395 872 лв.  Приходите от такси от тежкотоварния трафик, в общ размер от 74 754 071 лв., са постигнати в условията на извънредно положение заради COVID-19.

Осъществен е регулярен контрол и поддръжка на системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти. За улеснение на шофьорите непрекъснато се подобрява качеството на услугата за продажба на електронни винетки чрез оптимизация на интерфейса. Чрез мобилното приложение, терминалите за самообслужване и пунктовете за продажба на АПИ са реализирани 508 600  винетки и 629 682 маршрутни карти. Обработените картови трансакции през електронната система са 1 054 501.

Областта на ЕУЕСТ включва републиканските пътища в Република България, включени в приетият с Решение № 101 от 20.02.2020 г. на МС списък на републиканските пътищата, за които се дължи такса за изминато разстояние - тол такса.

В списъка тол сегментите (над 5800 бр.) са с обща дължина 6 050 км. и включват:

- 803 км. автомагистрали;

- 2 312 км. пътища първи клас;

- 2 935 км. пътища втори клас.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа,  в обхвата на тол таксуване са включени само автомагистралите и пътищата първи клас - 3 115  км. За 2 935 км пътища втори клас не се дължи тол такса.

В рамките на отчетния период е изготвено и прието изменение на NTU001.1-1 Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси, с което се регламентира срока на действие на банковата гаранция след изтичане на срока на действие на първоначално сключения договор с Агенцията, ведно с относимото към измененията Приложение № 6. Проектът е приет с Решение на УС на АПИ и е публикуван на интернет страницата на АПИ.

Продължиха действията по уточняване на дейностите, свързани с изпълнение на План за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – актуализация на сроковете за изпълнение на етапите при транспониране в националното законодателство на Директива 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза, и делегираните актове към нея.

Съгласувана с експерти от МТИТС е Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2021 г., Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на  Португалско председателство на Съвета на ЕС през периода януари – юни 2021 г. и Доклад относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Германско председателство на Съвета на ЕС през периода юли – декември 2020 г..

Изпълняват се дейностите по администриране на приходите, постъпили от пътни такси. Успешно се изпълняват дейностите по предоставяне на услуга за плащане на електронни пътни такси (винетни и тол), съгласно сключените договори с Националните доставчици на услуги (Интелигентни трафик системи“ АД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД), както и с Доставчици на карти за гориво - „Шел България“ ЕАД и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/.

Чрез сключените договори с  „Шел България“ ЕАД и UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/ е осигурена възможност за притежателите на карти за гориво SHELL и UTA да заплащат винетни такси и маршрутни карти във всички пунктове за продажба и терминали за самотаксуване на АПИ. През отчетния период с карти за гориво SHELL и UTA са извършени 19 966 трансакции за заплащане на винетни такси и маршрутни карти за 450 742 лв.

Чрез каналите за продажба на АПИ (сайт и мобилно приложение; терминали за самотаксуване и пунктовете за продажба) са продадени 3 054 070 винетки и маршрутни карти и са реализирани приходи от 38 272 803 лв.

През първото полугодие на 2021 г. от екипа на колцентъра са приети и обслужени 66 000 входящи обаждания от единен телефонен номер 070010876, като гражданите са получили актуална информация, относима към: пътните такси за ползване на републиканската пътна мрежа от различните категории ППС, налагане на глоби, плащане на компенсаторни такси и др. В същия период са обработени повече от 21 000 потребителски запитвания чрез електронен адрес info@bgtoll.bg.

Чрез публично обявения електронен адрес info@bgtoll.bg постъпват жалби/ писма/ сигнали от компетентността на НТУ, молби до Председателя на УС на АПИ за анулиране на електронен фиш, както и заявления за предоставяне на административни услуги по чл.10, чл. 10а и чл. 10в от ЗП и Наредбата.

В рамките на отчетния период, по подадени заявления за промяна в регистрационния номер на пътни превозни средства по реда и условията на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, са извършени 10 614 пререгистрации, като за 2 105 потребители е променен статусът на нарушенията в СВИП след извършената пререгистрация. Прекратена е валидността на 1 085 безплатни електронни винетки във връзка с подадени уведомления за упражняване на отказ от право на лица с 50 и над 50 процента намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Обработени са 1 162 заявления за корекция на грешно декларирани данни.

Управление на плащанията е друг аспект от обслужването на клиентите. През отчетния период са обработени 1 054 501 трансакции, от които 19 966 са оторизираните трансакции с карти за гориво - SHELL и UTA.

От екипа експерти за управление на плащанията се наблюдават и плащанията по банков път - за периода са наблюдавани 5 938 плащания, като ръчно свързаните и обработени са 214. Ръчно обработените плащания за глоби са 11 472.

През отчетния период са обработени 564 преписки за възстановяване на сума при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил и 358 за възстановяване на 50 % от извършени плащания за тол такси на пътни превозни средства над 3.5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво.

Контролната дейност има съществен принос в постигане на заложените цели и очаквани резултати от дейността на НТУ. Акцентите в отчетния период са насочени към ефективност на тол контрола и автоматичното правоприлагане чрез стационарните контролни единици (рамки), в контекста на своевременно и в срок приключване на административнонаказателните производства. В периода от тол инспекторите са извършени 191 095 проверки, а чрез автоматичното правоприлагане са установени 238 896 нарушения.

Резултатите от дейността по административно правоприлагане са показателни и са както следва:

- Издадени 139 519 електронни фиша, от които 150 за неплатена тол такса;

- Съставени 4 870 акта за ползване на платената пътна мрежа без заплатена пътна такса;

- Издадени 516 Наказателни постановления, с които са наложени глоби на водачи на ППС за неплатена пътна такса, в общ размер на 183 310 лв.

- Прекратени с резолюция 3 384 административнонаказателни преписки.

- Издадени 349 решения за анулиране на електронни фишове.

Реализираните приходи (постъпили в сметките на НТУ) от осъществения контрол са 7 941 675 лв., от които 7 682 691лв. са от заплатени компенсаторни такси (преди съставяне на акт/ ЕФ и 246 580  лв. след съставяне на акт/ ЕФ) и 12 404 лв. от наложени глоби. Значителен е делът на доброволно заплатените компенсаторни такси преди съставяне на акт/ЕФ.

Своевременно и в срок са предприети действия по 767 жалби и сигнали за заснети нарушения, платени компенсаторни такси и др.

Чрез сайта www.bgtoll.bg, бутон „Проверка за нарушения“, е осигурена възможност за шофьорите и собствениците на моторни превозни средства да проверяват за установени нарушения и издадени електронни фишове за неплатени пътни такси.Контролната дейност е ключова за постигане на ефективност на дейността на Националното тол управление.

За периода отчитаме оптимизирана контролна дейност и ефективност от правоприлагането.

НТУ работи при добра комуникация и координация с АМ и МВР в осъществяване на дейностите по контрол и правоприлагане. Съгласно справка от СВИП, от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. (за 5 месеца) от АМ са събрани 224 653 евро и 163 986 лв. от глоби и компенсаторни такси.

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

По програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ са усвоени бюджетни средства в размер на – 3 493 321 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на (-) 10 684 724 лв.

Програмата се изпълнява от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

През отчетния период е продължи изпълнението на договор за „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“, по който са изпълнени дейности, предвидени съгласно Индикативната годишна програма за изпълнение за 2020 г.

Обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е окончателно приключен и въведен в експлоатация през м. март 2021 г. Укрепена е площ около 700 дка, изградена е брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен.

Стартирано е изпълнението на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ с подписването на 18.03.2021 г. на Протокол (Образец 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

През периода приключи изпълнението на втори етап от договорите с предмети: „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“ , „Актуализация на паспортизация и оценка на състоянието на обект „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“ , „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“.

За обект „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив „Ахелой“, община Поморие  е подготвен доклад за прекратяване на обществена поръчка.

Продължи изпълнението на сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за реализиране на геозащитни мерки и дейности на следните обекти: „Укрепване на свлачище в кв. 17, кв. 18 в с. Габровица, община Белово“, „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“, гр. Неделино“, „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. „Черни Дрин“, гр. Враца (под водоем Среченска бара)“, „Укрепване на свлачище PVN 24.37856.01 в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен,  засягащо път  III-3402“, „Укрепване на локално свлачище в м. „Ъгъла“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас“,  споразумение за изпълнение на проекто-проучвателни работи на обект „Свлачище „Смолянски езера“, община Смолян, „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“, „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“, „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ и „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“, „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“, Обект „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол, споразумение за трансфер за изработване на проекто-проучвателни работи на обект „Укрепване на свлачища в кв. 25, кв. 26, кв. 27, с. Габровица, община Белово, както и се сключи споразумение за трансфер с община Правец.

Приключено е изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изпълнение на строително-монтажни работи на следните обекти „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“ и „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“.

За периода от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 39 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони.

През периода e осъществено наблюдение на изпълнението на условията по сключени споразумения за трансфер на финансови средства, на следните общински администрации: Белово, Неделино, Марица и Луковит, както и е сключено споразумение с община Рила за трансфер на финансови средства.

Други дейности и постигнати резултати:

В процес на изпълнение е договор, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16M1OP002-4.003.0003-C01, за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/ възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

През отчетния период е  обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване с/и софтуерни продукти за изпълнение на целите на проект“, с шест обособени позиции. Назначената със заповед комисия е отворила, разгледала, оценила и класирала постъпилите оферти за участие по обществената поръчка. Работата на комисията приключи на 22.06.2021 г. с изготвяне на доклад, предоставен на възложителя за утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при провеждане на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ на национално ниво, свързана с дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията; планиране развитието на ВиК инфраструктурата; дейности, свързани със стратегическото управлението на отрасъла.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява целите на програмата, като реализира инвестиционни проекти и проекти за развитие на отрасъла.

През първото полугодие на 2021 г. продължи изпълнението на „Проект за развитие на общинска инфраструктура“, включващо рехабилитацията на язовир „Студена“, изграждането на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ, строителните дейности по които продължават и през 2021 г. Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Към 30.06.2021 г. по Проекта са разплатени  1 463 987 лв.

По проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ , финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. на стойност 15 378 161,00 лв.  Изпълнението на дейностите по проекта приключи през м. февруари 2021 г. През отчетния период разплатените средства по проекта са 2 762 128 лв. По проекта бяха разработени редица документи, направиха се обучения на ВиК операторите и ВиК асоциациите. През м. февруари 2021 г. приключиха договорите за разработване и внедряване на две информационни системи: „Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите“, „Информационна система на водностопанските системи и съоръжения“, както и договора, свързан с изпълнение на функциите на координатор на проекта.

Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2”  се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. През м. април 2021 г. се сключиха пет броя договора, на стойност 16 747 789 лв., с който ще се изготвят 5 нови регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за областите Плевен, Хасково, Велико Търново, Софийска област и Търговище. По изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Организация и провеждане на мероприятие за обмяна на опит и добри практики“ тръжната комисия приключи дейността си и предстои подписване на договори с изпълнителите. Сключени са два договора за организация и провеждане на информационни събития, и изготвяне и доставка на рекламни материали за нуждите на проекта на стойност 26 238 лв.

През отчетния период, със средства от държавния бюджет, са подписани споразумения за капиталови трансфери общо в размер на 12 865 305  лв. за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата на 28 населени места на територията на 24 общини: Долна Митрополия, Кнежа, Угърчин, Камено, Ихтиман, Етрополе, Правец, Костинброд, Якимово, Аксаково, Ловеч, Тополовград, Хасково, Бяла Слатина, Оряхово, Перник, Костенец, Своге, Кюстендил, Симитли, Дупница, Свищов, Гоце Делчев и Априлци.

През отчетния период дирекцията подготви пакет от документи за приемане на  Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация от Министерския съвет (приет с Решение от 31.03.2021 г). Националният инвестиционен план е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г.

Към 30.06.2021 г. дирекцията подпомогна Асоциациите по ВиК с методическа помощ и подготви мандати за гласуване на съответните областни управител, като представители на държавата в Общите събрания на Асоциациите по ВиК. От бюджета на МРРБ са осигурени средства на Асоциации по ВиК, в частта на държавата, съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ (УТАТУ)

Дейността на дирекция УТАТУ през периода се основава на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Политика 2100.02.00 „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“ и бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Независимо от продължаващата пандемия от COVID-19, дейностите по изпълнение на политиката  в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране продължиха да се изпълняват, като беше създадена необходимата организация на административните дейности, от която да не страда ефективността на работния процес при спазване и на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19.

На основание чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е изработен проект на наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А” и в зона „Б” извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Наредбата е съвместна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма. На 01.06.2021 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата и мотивите към нея са публикувани на Портала за обществени консултации – http://www.strategy.bg и на интернет страниците на МРРБ, МЗХГ, МОСВ и МТ. Датата за приключване на общественото обсъждане беше 01.07.2021 г. В периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. в МРРБ са постъпили общо 671 броя становища и предложения, от които 645 броя са идентични по съдържание. Също така, за периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. на Портала за обществени консултации са публикувани общо 12 бр. становища и предложения. Постъпилите становища от приключилите обществени консултации ще бъдат разгледани от нова междуведомствена работна група, в която ще бъдат включени и представители на гражданското общество, представляващи организации, които са участвали в проведените обществените консултации по проекта на наредба.

Със Заповед № РД-02-14-578/18.06.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена експертната работна група, чиято задача е анализ на измененията и допълненията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , обнародвани в "Държавен вестник" през 2021 г.  и проблемните казуси, както и предложения за промени в ЗУТ. Проведени са три броя заседания – на 21.06.2021 г., на 09.07.2021 г. и на 29. 07. 2021 г.  В работната група участват представители на КАБ, САБ, КИИП, КСБ, НАСП, БАИК и др. По време на заседанията са обсъждани конкретни предложения на членовете на експертната група. Към настоящия момент работата на работната група не е приключила.

В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО, през отчетния период в изпълнение на действащи споразумения, са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 487 987, 00 лв.

За осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни  обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура, са издадени 8 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения, както и 12 бр. заповеди за  одобряване на ПУП.

Съгласно правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията са одобрени 45 бр. инвестиционни проекта и са издадени 45  бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. обекти на пътната инфраструктура, обекти на електропреносната мрежа, обекти на железопътната инфраструктура и на пристанищната инфраструктура.

В областта на административно-териториалното устройство е постигнат значителен напредък за изпълнение на поставените цели, като реализираните дейности и използваните ресурси са допринесли за:

-	по-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

-	продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

-	укрепване на междуинституционалното партньорство и актуализиране на стратегическите документи в областта на децентрализацията.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 17 111 445  лв. и средства в размер на 94 942 лв., като бенефициент по оперативни програми.

Политиката се осъществява по две бюджетни  програми.

По програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ са усвоени бюджетни средства в размер на 6 106 941 лв.

- Дирекция „Технически правила и норми“

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.06.2021 г., показва значителен обем извършена работа от дирекция ТПН за отчетния период.

Заложените цели и годишните индикатори на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” за 2021 г., по която дирекция ТПН работи, са преизпълнени в частта от задачи, които се реализират без бюджетни средства.

При дейностите, изискващи бюджетни средства, които се изпълняват чрез възлагане на обществени поръчки, през първата половина на 2021 г. са изпълнени и разплатени задачи на обща стойност 177 616 лв. с ДДС, което е 34,16 % от утвърдения бюджет на дирекцията, който през 2021 г. е на стойност 520 000 лв.

1. По политика 2100.03.00:

1.1 По показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ с целева стойност 1650 бр./год. се отчитат 4960 бр.

1.2 По показател „Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ с целева стойност 5 бр./год. се отчитат 4 бр.

2. По програма 2100.03.01:

2.1. По показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства“ с целева стойност 3 бр./год. се отчитат 6 бр.

2.2. По показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ с целева стойност 1 бр./год. се отчита 3 бр. изпълнени задачи.

2.3. По показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ с целева стойност 2 бр./год. работата е в процес на изпълнение.

2.4. По показател „Разработени методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.“ с целева стойност 1 бр./год. работата е в процес на изпълнение.

2.5 По показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 25 бр./год. се отчитат 25 бр.

2.6. По показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 10 бр./год. се отчитат 12 бр.

- Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

ДНСК е второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

ДНСК прилага политика 2100.03.00 “Подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството и на строителните продукти”, програма № 2100.03.01 “Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството”.

Изпълнението на приходната част от бюджета на ДНСК е формирана предимно от приходи от такси по Тарифа 14 за въвеждане в експлоатация на строежи. През отчетния период 01.01.-30.06.21 г. в ДНСК са реализирани приходи на обща стойност 1 996 001 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 30.06.2021 г. е в размер на 44 % от предвиденото по план.

Разходите за отчетния период 01.01-30.06.2021 г. по бюджетната програма съответстват на утвърдения план със закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. на ДНСК. Общо извършените разходи са в размер на 5 690 891 лв., преобладаваща част от които са за персонал, а разходите за издръжка са предимно от комунално-битов характер.

През периода 01.01.2020 г. - 30.06.2021 г. по бюджета на ДНСК са извършвани промени по бюджета, както следва:

1. Със Заповед РД-02-14-327/05.04.21г. на МРРБ и на основание Решение на МС в намаление на параграф § 10-00 с 85 100 лв.; 2. На основание чл.35 от ПМС 408/23.12.2020 г. и с Писмо № 04-11-132/22.04.2020 г. в намаление на -§ 10-00 – 5 166 лв. и в увеличение на § 02-00 с 4 334 лв. и в увеличение на § 05-00 с 832 лв. за изплатените суми за СБКО за първо тримесечие; 3. Със Заповед РД-02-14-422/11.05.21г. на МРРБ е направена корекция в намаление на § 10-00 със 74 510 лв.

За периода е постигнато следното изпълнение на целевите стойности:

- За дейността по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица при целева стойност 43 250 бр. са обработени 23 026 бр. и изпълнението е в размер 53,24 %.

- За дейността по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение при целева стойност от 600 бр. са издадени 349 бр. удостоверения или изпълнението е в размер на 58,17 %.

- За дейността по въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория, при целева стойност 3510 бр., са въведени 1767 бр. обекта, респективно изпълнението е 50,34 %.

- За дейността по извършени проверки на строежи,  на строителни книжа и строителни продукти, при целева стойност от 31 760 бр., са извършени 21 155 бр. проверки или изпълнение в размер на 60,61 %.

- За дейността по издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол, при целева стойност от 310 бр., са издадени 147 акта и изпълнението е в размер на 47,42 %.

- Съставени са 320 бр. АУАН, при целева стойност 565 бр.

- Проведени са 309 бр. административно наказателни производства при целева стойност от 550 бр.

- Премахнати са 12 бр. незаконни строежи при цел от 26 бр.

По програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“ са усвоени бюджетни средства в размер на 11 004 504 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 94 942 лв.

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Оперативни цели на АГКК за 2021 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, проектирането и строителството масиви от данни за цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, геодезическите мрежи с местно предназначение и др.

Приходите към 30.06.2021 г.  са в размер на 12.4 млн. лева.

- Продукти /услуги и дейности извършвани по програмата:

- Създаване и поддържане на КККР;

- Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Геодезия и картография;

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица;

- Разработване на нормативни актове;

- Регистрация на правоспособни лица.

- Показатели за изпълнение на политиката и програмата:

- Извършени услуги – 2.6 млн. бр.;

- Дейности по създаване на КККР – 116 842 ха (в т.ч. одобрени – 15 370 ха, приети – 41 606 ха и в процес на изработване – 59 866 ха);

- Мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция - Варна;

- Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи – осъществява се и за 4-те мрежи, получили удостоверение за оценка на  съответствие.

Разходите по програмата към 30.06.2021 г. са в размер на 11 099 446 лева, от които 11 004 504 лева са ведомствени разходи по бюджета на АГКК и 94 942 лева са ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС (проект, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“).

Други бюджетни програми

По програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ са усвоени бюджетни средства в размер на 528 950 лв.

Дирекция «Търговски дружества и концесии»

През I полугодие на 2021 г. дейностите в обхвата на програмата са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и добро управление на търговските дружества с над 50% държавно участие и публичните предприятия от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50% държавно участие от системата на МРРБ са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнение на политиките и целите на администрацията.

Заложените чрез програмата цели по отношение на управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие са постигнати, като ползите за обществото се изразяват в поддържането на условия за функциониране на жизнеспособни и конкурентни дружества, които предоставят качествени услуги на потребителите. Създадена е необходимата организация за реализация на структурната реформа в отрасъл „Води“, ускорена е процедурата, по съгласуване на новите бизнес-плановете и утвърждаването, и одобряването на цените на предоставяните от ВиК операторите услуги за регулаторния период 2022 – 2026 г. Изпълняват се предвидените мерки за окрупняване и консолидиране на обособените територии на действие на регионалните ВиК дружества.

Във връзка с концесионната дейност е създадена необходимата организация за определянето на обекти за бъдещо концесиониране, които да се включат в плана за действие за държавните концесии съгласно новия Закон за концесиите.

Проведена е комуникация по получени предложения за публично-частно партньорство за предоставяне на концесия за строителство и услуги на обекти, представляващи брегоукрепителни съоръжения (буни).

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» се подготвят, реализират и финализират:

Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС; проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти, както и актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на различни обекти; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало; съставяне на актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС; отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост.

Представеният отчет е изготвен въз основа на реално постигнатите резултати, съпоставени с планираните, като всички от заявените целеви стойности са постигнати, като следва да бъде отбелязано, че недостигнатите заявени целеви стойности и очакваните резултати се дължат на обстоятелството, че заложените целеви стойности са за период от една година, а настоящият отчет касае първото полугодие на 2021 г.

По програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 2 483 995лв.

Постигнатите резултати от изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2021 г. съответстват на планираните, като в повечето от случаите ги надвишават.

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит и усъвършенстван е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

През отчетния период, във връзка с промените в Изборния кодекс, е осигурена възможност на гражданите да подават по електронен път исканията за гласуване по настоящ адрес.

Изпълнението на програмата за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. е създало предпоставки за подобряване на контрола и методологията на дейностите, свързани с гражданската регистрация.

По програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 4 765 687 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на (-) 21 419 лв.

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МРРБ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

В следствие на дейностите и функциите, които осъществява дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ към 30.06.2021 г. са постигнати следните резултати:

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала, кариерното израстване и развитието на служителите от министерството, повишаването на професионалната квалификация и обучението, като са обявени и проведени конкурсни процедури, подбори и обучения. Издадени са значителен брой административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите и провеждане на обучения, документи, свързани с управлението на човешките ресурси и вътрешния документооборот. Обработени и предадени са в НОИ болнични листове и декларации на служители от министерството.

Осъществен е процеса по организация на движението на документите и кореспонденцията на хартиен и електронен носител в министерството. Извършен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“. Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

За периода 01.01.2021 – 30.06.2021г., Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 14 /четиринадесет/ проверки, от които 12 /дванадесет/ планови от утвърдения годишен план за работа.

Основните приоритети на Инспектората са насочени към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията чрез независима и обективна оценка на дейността.

При някои от извършените планови проверки са установени пропуски. За подобряване работата на проверените структурни звена, Инспекторатът е направил препоръки, някои от които към момента са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

През 01.01.2021 – 30.06.2021г. са извършени две извънпланови проверки във връзка с постъпили сигнали по Административнопроцесуалния кодекс.

През отчетния период е изготвен антикорупционен план на МРРБ,  включващ мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Инспекторатът е извършил проверка на всички декларации за несъвместимост на назначените служители след 1-ви януари 2021 г.

Извършените дейности от дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ (ВОП)  за отчетния период се изразяват в:

Служители на отдел ВОП подготвиха и разпространиха 129 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 17 интервюта. Отговорено е на 74 запитвания от медии. Подготвена е информация за 10 публични събития или посещения в страната. Съгласувани са 77 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за разглеждане от МС. Публикувани за обществено обсъждане са 9 проекта на документи, за които са изготвени и разпространени съобщения. Изготвени са 58 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра или членове на политическия кабинет на министерството.

Отдел ЕКМСА подготвя и координира участието на министъра в: официалната българска делегация в рамките на посещението в България на министър-председателя на Република Албания; конференция „Три морета – Единство, Иновации, Свързаност“; среща с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на България в Република Сърбия; VIII заседание на Националния координационен механизъм по правата на; среща с наблюдатели от службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека във връзка с подготовката и провеждането на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.; среща с министъра без портфейл в правителството на Република Сърбия, г-н Новица Тончев (впоследствие отложена). Оказано беше съдействие в организирането на участието на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството в 40-та сесия на Конгреса на местните и регионалните власти и в онлайн среща на националните координатори на стратегия.

Отделът финализира процеса на придобиване на статут „Участник“ в Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР и работните групи към него.

Звеното работи по текущи въпроси, свързани с координация със Съвета по европейски въпроси и съответните работни групи и Стратегията на ЕС за Дунавския регион в качеството си на Секретариат на междуведомствения координационен механизъм.

Съдействие беше оказвано по теми, свързани с инициативи и формати като: Програмата „Хабитат“ на ООН, Икономическата комисия на ООН за Европа, Съвета на Европа, Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Инициативата „Три морета“, НАТО.

Отделът координира: предоставянето на обобщена информация в сферата на компетенциите на МРРБ във връзка с изработването на национални позиции относно прилагането на: Рамковата конвенция за защита на националните малцинства; Рамковата конвенция за защита правата на човека; изпълнението на ангажиментите на МРРБ във връзка с Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.; представянето на шестия периодичен доклад на Република България пред Международния пакт на ООН по икономически, социални и културни права и годишния доклад на Агенцията на ЕС за основните права.

Отделът съгласува отчетите за 2020 г. и плановете за работа през 2021 г. на българските дипломатически мисии в чужбина. Предостави справки от компетенциите на МРРБ за двустранните отношения с 12 държави.

Осигурени са 53 писмени превода на документи и 10 устни превода. Изготвени са 63 резюмета на материали с международен/европейски характер, включени в дневния ред на заседанията на МС.

Дирекцията осъществи протоколното осигуряване на вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, и срещи с чуждестранни делегации.

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в МРРБ, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” е изготвила Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2020 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

Съгласно Стратегическия план за 2020 г. – 2022 г., дирекция „Вътрешен одит” си е поставила следните стратегически цели:

- Предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразността, ефективността и ефикасността на дейностите и процесите, протичащи в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Целта е постигната чрез осъществяване на одитни ангажименти за увереност и консултиране, приетите и изпълнени препоръки.

- Предоставяне на независима и обективна оценка относно  правилното, законосъобразното и ефективно управление на програми и фондове, финансирани със средства на Европейския съюз и/или други донорски програми. Целта е постигната чрез осъществяване на одитни ангажименти за увереност, приетите и изпълнени препоръки.

- Укрепване на административния капацитет на вътрешния одит в МРРБ, чрез попълване състава на дирекцията и повишаване на професионалните знания и умения. Показател за изпълнение на целта е участието на вътрешните одитори в планирани и непланирани обучения за първото шестмесечие на 2021 г. Осъществените обучения са в различни области, в т. ч.  обществени поръчки, аналитична стилистика, аналитични умения, вътрешен одит, етика в държавната администрация и др.

В периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. от дирекция „Вътрешен одит“ са изпълнени 11 одитни ангажимента, както следва:

- 5 планирани одитни ангажименти за увереност;

- 5 одитни ангажименти за консултиране;

- 1 неофициален одитен ангажимент за консултиране.

В резултат на извършените одитни ангажименти са направени 214 бр. съществени констатации, от които 116 бр. с отрицателен и 98 бр. с положителен ефект.

През 2021 г. са дадени 57 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ в резултат на извършените одитни ангажименти. Анализирани са и са оценени съществени за постигане целите на МРРБ дейности, процеси и структури.

Във формулираните 57 бр. препоръки в одитни доклади за увереност и консултиране през първото полугодие на 2021 г., вътрешните одитори са оценили с 44 с висок риск, 12 със среден риск и 1 с нисък риск. Целта на дадените препоръки е свързана с подобряване на одитираните дейности и отстраняване на установените пропуски.

През отчетния период дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготви тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството, месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми, осигури чрез извършването на необходимите промени по бюджета; изготви и представи ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ, изготви консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за СЕС и по други международни програми и договори, организира, координира и обобщи отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществи финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

В изпълнение на възложените й функции дирекция „Обществени поръчки“ планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки а именно: изготви План-график за провеждането на обществените поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2021 г.; изготви 22 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП; проведе възлагането на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки; изготви и организира сключването на 48 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност  17 786 223, 85лв.; изготви и организира сключването на 8 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки; извърши предварителен контрол на 23 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на АПИ, АГКК и ДНСК; изготви 2 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции и осъществи процесуално представителство пред съдебните институции и КЗК; води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; подготви и изпрати за публикуване необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз; съхрани документацията по проведените обществените поръчки.

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции.

- Заедно с външни изпълнители е осъществено  процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 100 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. В тази връзка са изготвени множество анекси и доклади за възлагане на дела на външни изпълнители.

- Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове.

- Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България.

- Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение, а при липса на доброволно изпълнение са образувани изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

- В дирекцията са постъпили и разгледани 90 заявления за достъп до обществена информация. Изготвени са 37 решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер. По 42 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ, а по останалите са изготвени отговори до заявителите, съгласно които МРРБ не разполага с исканата информация.

- Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка за законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ.

- Осъществява се и участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

-	Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.