[image: image4.jpg]MunucmepcmBo Ha pezuoHaAHOmMO
paaBumue u 6AazoycmpoiicmBomo






Р Е З Ю М Е
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МРРБ
КЪМ 30.06.2025 г.
Отчетът за периода 01.01.2024 г. - 30.06.2025 г. на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството (МРРБ) представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики.

Към 30.06.2025 г. отчетът на консолидираните разходи е в общ в размер на 1 101 114 699 лв., от които 998 433 578 лв. са отчетени по бюджета на МРРБ, а 102 681 121 лв. - по оперативни и други програми, по които МРРБ е бенефициент.
Към 30.06.2025 г. са извършени разходи за провеждане на следните политики и програми:
2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 1 869 448 лв. и средства като бенефициент по оперативни и други програми в размер на – 12 513 944 лв.
Политиката се осъществява по три бюджетни  програми:

	По програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ са усвоени бюджетни средства в размер на 479 616 лв. и средства по оперативни и други програми в размер – 12 230 810 лв.


Програмата се изпълнява от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ и дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) 
По ОПРР 2014-2020 г. изплатените средства са в размер на 5,7 млн. лв. или 0,18 % от бюджета на програмата; сертифицирани са разходи в размер на 17,8 млн. лв. или 0,57 % от бюджета на програмата.

По ПРР 2021-2027 г. - 177 бр. сключени договори/заповеди/финансово споразумение за предоставяне на средства (БФП + финансов инструмент) на обща стойност 841,2 млн. лв., от които 168 са сключени в рамките на отчетния период на обща стойност на предоставената БФП в размер на 218,2 млн. лв.; изплатените средства са в размер на 43,8 млн. лв., или 0,67 % от бюджета на програмата; сертифицирани са разходи в размер на 12,5 млн. лв. или 0,38 % от бюджета на програмата.

За отчетния период са изготвени общо 6 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 

· 1 бр. Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ;

· 1 бр. документация, необходима за сключване на договор с предмет: „Разработване на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“; 
· 1 бр. документация, необходима за сключване на договор с предмет: „Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.“; 

· Приети 2 бр. доклади - Встъпителен и първи междинен по изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“; 

· 1 бр. техническа спецификация за обществена поръчка с предмет – „Извършване на цялостен преглед и актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035, включително изготвяне на доклад за екологична оценка- Етап II“.
За отчетния период са проведени над 17 броя заседания и координационни срещи, както следва: 10 бр. заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие; 1 бр. хибридно Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г.; 3 бр. писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г., свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по ПРР 2021-2027 г. и 3 бр. събития, свързани с Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027.

По НПВУ за отчетния период изплатените средства са в размер на 56,7 млн. лв.:

· 4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – 24 365 514,37 лв.;

· 4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – 1 794 063,68 лв.;

· 4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ – 310 158,00 лв.;

· 8.013 „Екологосъобразна мобилност “ – 30 247 038,92 лв.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ представя  информация за изпълнението на провежданите политики за периода 01.01–30.06.2025 г., представя информация за изпълнението на целите и програмите, администрирани от дирекцията, въз основа на изпълнените дейности в рамките на отчетния период по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Проектите по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 приключиха своето изпълнение в края на 2023 г. През 2025 г. се извършиха проверки и верификация на отчетените разходи. Основните дейности за програмен период 2014-2020, за които дирекцията е Управляващ орган, са свързани с верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания, изготвяне и подаване на доклади по сертификация до Сертифициращия орган. 

По програмите за териториално сътрудничество и добросъседство, за които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален орган за програмен период 2014-2020, изпълнените дейности са свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол и администриране на нередности.

Отчетът съдържа информация за напредъка по програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2021 – 2027. Дейностите по тези програми са свързани с организацията, подготовката и публикуването на поканите за набиране на проектни предложения, оценката им, сключването на договори за субсидия, наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, верификация на отчетените разходи и подготовка на доклади за извършена верификация. 

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ - през отчетния период е осигурено:
-
По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

-
Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

-
Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегическите документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.

	 По програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 499 017 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 283 134 лв.


Дирекция „Жилищна политика“

В изпълнение на заложените цели, през отчетния период дирекция „Жилищна политика“ (ДЖП) продължи да администрира процеса по реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/ Програмата), имаща за цел обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Към 30.06.2025 г. изпълнението на Програмата е както следва:

Подобрена жилищна инфраструктура РЗП (кв.м) - 11 539 027
Обновени жилища (брой) - 136 104

Жители, облагодетелствани от подобрената инфраструктура (брой) - 287 343

Въведени в експлоатация жилищни сгради (брой) - 1 968

ДЖП е определена и отговаря за изпълнението на следните реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като докладвани към ЕК и изпълнени са следните реформи:

Реформа C4.R5: Създаване на звена на принципа „Обслужване на едно гише“;

Реформа C4.R2: Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективното обновяване на жилищни сгради.

Във връзка със Заповед № РД-02-14-650/19.06.2023 г. на министъра на РРБ, ДЖП е определена и отговорна за изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ.

Към 30.06.2025 г. в изпълнение на Подмярка 1 са сключени 729 бр. договорa за предоставяне на БФП.
	По програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ са усвоени бюджетни средства в размер на  890 815 лв. 


Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“
При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост и търговски дружества» се подготвят, реализират и финализират: 
Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС; проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти, както и актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на различни обекти; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало; съставяне на актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС; отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост.

Също така през периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. дейностите в обхвата на програмата са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и добро управление на търговските дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и публичните предприятия, дъщерни дружества на „Български В и К Холдинг“ ЕАД. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50% държавно участие от системата на МРРБ са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнение на политиките и целите на администрацията. 

Заложените чрез програмата цели по отношение на управлението на публичните предприятия са постигнати, като ползите за обществото се изразяват в поддържането на условия за функциониране на жизнеспособни и конкурентни дружества, които предоставят качествени услуги на потребителите. Създадена е необходимата организация за продължаване на структурната реформа в отрасъл „Води“, както и за одобряването/актуализирането на бизнес програмите на публичните предприятия с държавно участие и приемането на отчетите за тяхното изпълнение и за оценка на показателите за достигнатото равнище на заложените финансови и нефинансовите цели, чрез които се реализира политиката за участието на държавата в публичните предприятия. 

Изготвени са дванадесет броя протоколи за одобрение от министъра на регионалното развитие и благоустройството на предложения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София за кредитиране/финансиране на дъщерни дружества ВиК – публични предприятия от системата на МРРБ чрез Холдинга, на обща стойност 84 081 698 лв., с цел финансиране изпълнението на проекти по ОПОС 2021 – 2027 г., промяна на условията по сключени вече договори за заем и за рефинансиране на стари кредити, сключени с банкови институции.

Издадени са 9 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ за предоставяне на кредити от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София на 28 общини и две търговски дружества за финансиране и рефинансиране на допустими възстановими разходи по Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 47 182 650 лв.

Изготвени са осем броя протоколи за извършени промени в органите за управление и контрол на дружествата с принципал министърът на РРБ, за освобождаване от отговорност на бивши членове на Съвети на директорите и шест броя договори за възлагане на управление или контрол на членове на СД или на Надзорния съвет на „Автомагистрали“ ЕАД, „НЦТР“ ЕАД, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София.

Взето участие от служители в изготвяне на Закона за ВиК, Методология за извършване на преценка за приложимостта на инструмента на концесията за строителство или на концесията за услуги за предварително идентифицирани проекти, ведомствени и междуведомствени работни групи/комисии, свързани с дейността на отдела, включително в работна група за изпълнение на задълженията към Комитета по корпоративно управление, във връзка с присъединяването на Република България към ОИСР.

В резултат на изпълнените дейности и процедираните решения, касаещи публичните предприятия са осигурени възможности и предпоставки за ефективно функциониране на дружествата и за предвидимост при прогнозиране на развитието и поведението им в динамична бизнес среда. За ВиК операторите от системата на МРРБ, които изпълняват договори по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ в качеството си на бенефициенти, а така също и за тези, които предстои да бъдат бенефициенти по „Околна среда 2021 – 2027 г.“ през настоящия програмен период са осигурени предпоставки да осъществяват дейността си като жизнеспособни, финансово устойчиви и независими предприятия с цел достъп до безвъзмезден финансов ресурс през новия програмен период, а така също и за финализиране на процедурите на въвеждане в предвидените срокове на изгражданата от тях публична ВиК инфраструктура.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 984 836 249 лв.  и средства в размер на 90 167 177 лв., като бенефициент по Оперативни програми, като същата се осъществява по три бюджетни  програми:
	По програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ са усвоени бюджетни средства в размер на 956 890 033 лв. и средства в размер на 18 717 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС


По отношение на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ (ВиК и БД):
През отчетния са разгледани документации за изменение и допълване на списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Вълчи дол, Вършец, Ардино, Белица, Несебър и Поморие, както и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общините Попово, Ветово и Свиленград..

Продължава изпълнението на пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на отчетния период. 

Продължи дейността по актуализацията на базата данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.

Продължава изпълнението на сключени в предходен етап споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Велинград, Ветрино, Марица, Априлци, Белица, Угърчин, Каолиново, Мъглиж и Гурково.

По отношение на Агенция „Пътна инфраструрктура“ (АПИ)
Основната цел на изпълняваната от АПИ политика е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол № 67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2024-2027 г. ще продължи да бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

· Описание на приходите
Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г. са в размер на 540 660 119 лв., или 47,44 % изпълнение. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (502 249 845 лв.), се наблюдава ръст от 38 410 274 лв. при изпълнение на приходната част на бюджета.на АПИ и се дължи на промяна в Тарифата за таксите, които се събират от АПИ и е в резултат от увеличените размери на ТОЛ такси за тежкотоварни автомобили, в сила от 01.07.2023 г. и промяна цените на винетките влязла в сила от 01.05.2025 г.

Основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 524 006 688 лв., в т.ч.:

Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) – 164 043 621 лв. представляващи 52,85 % изпълнение от планираните в ЗДБРБ за 2025 г. средства.

 Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 307 414 715 лв. от които - 283 396 059 лв. от тол такси и 24 018 656 лв. приходи от издадени маршрутни карти  преставляващи 43,21 %, изпълнение от планираните в ЗДБРБ за 2025 г. средства.

Други такси по тарифата в размер на 52 548 352 лв. – 46,15 % изпълнение от планираните приходите от други държавни такси. 

От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 14 626 168 лв., от които 14 136 377 лв. – събрани приходи от НТУ.

· Описание на разходите
Разходите за ведомствена издръжка към 30.06.2025 г. на АПИ са в размер на 74 281 804  лв. 

За отчетния период са извършени 21 броя одити и 1 брой оценки на въздействието върху пътна безопасност на обща стойност 199 799 лв.

Администрираните разходи за „Текущ ремонт на пътища” са в размер на 378 244 809 лв.  и съставляват приблизително 83,59 % от общо извършените разходи за издръжка, като от тях 192 229 184,81 лв. с ДДС за поддържане на РПМ, 7 188 971,79 лв. с ДДС за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 52 665 937,77 лв. с ДДС за доставка и монтаж на ограничителни системи, 8 856 975,73 лв. с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка и 116 903 738,95 лв. с ДДС по Спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности и 400 000,00 лв. с ДДС по Спогодби за главници, лихви и разноски по дела (като сумата е само за лихви и разноски по дела). Остатъкът е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения, на пътната настилка; отводнителни мероприятия, ландшафтно оформление и др.

Основен ремонт

За бюджет 2025 г. средствата,  за основен ремонт, съгласно уточнения план са  в размер на 364 691 800  лв. Разходваните средства са в размер на 96 476 918 лв. От тях:

· За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на – 75 693 010 лв.
· За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2025 г. изразходваните средства са в размер на 4 053 801 лв.
· За дейности по „Аварийни ремонти“ са извършени плащания на обща стойност 6 326 746,78 лв. с ДДС, от които 836 481 лв. са плащания за обекти, които са приключили през 2024 г.
· За проекти изпълнявани по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“–10 403 360 лв.
Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2025 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно закон са 594 116 000 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на 340 742 849 лв. От тях:

· За Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства – 281 178 850 лв.

· За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2025 г. изразходваните средства са в размер на 456 628 лв.
· Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 59 107 371 лв.
Придобиване на земя

За бюджет 2025 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно утчнен план към за 2025 г. са в размер на 32 700 000 лв. За отчетният период са  разплатени  - 9 465 492 лв., към които има възстановени суми на в размер на /-/ 3 571 340 лв. представляващи Възстановени суми по гаранции за обекти АМ Европа и  I-1(Е-79) Мездра-Ботевград по РМС 130/17.02.2023 г., РМС 331/16.05.2024 г. и РМС 338/17.05.2024 г. със знак минус (-), съгл. т.7.14 от ДДС №20/2004 г.

Ведомствени капиталови разходи
За бюджет 2025 г. ведомствени капиталови разходи за отчетния период разплатените средства са в размер на 14 683 630 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 28 320 лв.

· Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти  - 28 320 лв.

Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с  Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, от „Европейска инвестиционна банка“. 

Средствата за погашения по държавни инвестиционни заеми са в размер на  - 19 239 167 лв.
	По програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ са усвоени бюджетни средства в размер на – 20 292 896 лв. и средства в размер на 90 112 357 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС


Програмата се изпълнява от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности” (ВиК и БД) и Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Дирекция „ВиК и БД“ 


Част „Геозащита“

През отчетния период продължи работата по сключения договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и е изпълнен мониторинг на 148 свлачища.
Изпълнен е първи етап от договора между МРРБ и Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН с предмет: „Актуализация на анализа, оценката и картите на геоложкия риск“. Предоставената документация е разгледана и приета. 
През периода продължи изпълнението на инвестиционните обекти със сключени договори: проведени са съгласувателни процедури на два обекта – „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ и „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна“, както и подготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП за тях.

По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общините и проведена кореспонденция и е извършен контрол по изпълнението на всички сключени споразумения. През отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и строителни и монтажни работи (СМР). Приключено е изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изпълнение на ППР на общини: Балчик, Велико Търново и Ардино. В процес на строителство са обекти за укрепване на свлачища в общини: Бяла, Иваново и Мездра. 
За периода от 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 51 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони.

Част „Благоустройствени дейности“

През периода продължи изпълнението на преходни обекти по сключени на предходен етап споразумения за трансфер на средства на териториите на общините Първомай, Рудозем, Кнежа, Гурково, Цар Калоян и Левски. 

През периода приключи изпълнението на обекти, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства на териториите на общините Варна, Върбица и Бяла Слатина.

Продължават да се изпълняват обекти възстановяване на улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/01.03.2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации, като част от тях са приключили. 

Част „Водоснабдяване и канализация“

През периода продължи изпълнението на „Проект за развитие на общинска инфраструктура“. Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Отчетени са дейности по изпълнението на обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Съгласно последната представена строителна програма строителството ще продължи до края на 2024 г. Обектът е изпълнен, язовирът е в процес на първоначално завиряване. Продължава подготовка по подобекти за въвеждане в експлоатация на съоръженията с очаквана дата за финализиране на дейностите през месец септември 2025 г. и въвеждане в експлоатация до края на 2025 г.

Във връзка със сключен договор за „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ е извършен преглед и анализ на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен и е изготвен работен проект за завършване на ПСПВ гр. Сливен. Проведени са съгласувателните процедури на изготвения работен проект с компетентните органи по реда на ЗУТ. Предстои стартиране на обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта, след което проектът ще бъде внесен в община Сливен за одобрение и за издаване на разрешение за строеж. Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – до избор на изпълнител на СМР, се осъществява охрана на ПСПВ, съгласно договор от 2022г.
Продължава изпълнението на част от ВиК обектите съгласно Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет, като на основание на чл. 94, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. са подготвени допълнителни споразумения за продължаване на изпълнението на 11 обекта до 10.11.2025 г. 

През периода продължи изпълнението на  ВиК обекти, в изпълнение на подписани споразумения с общинските администрации в края на 2023 г. за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ. Подготвени са 4 бр. допълнителни споразумения за продължаване на изпълнението на обектите до 10.11.2025 г.

През периода продължи реализацията на 9 ВиК обекта, в изпълнение на подписани 9 споразумения с общинските администрации в края на 2024 г. за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ. Срокът за изпълнение на обектите е до 30.10.2025 г.

През отчетния период продължи подпомагането на Асоциациите по ВиК с методическа помощ за организиране на 28 броя заседания на АВиК, от които 24 редовни и 4 извънредни. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: отчет на дейността на АВиК за 2024 г.; отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г. на АВиК; предложения за проектобюджет за 2026 г. на АВиК; одобряване на 18 бр. подробни инвестиционни програми;  подписване на допълнително споразумение към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни за 1 обособена територия.

Разработеният в съответствие с изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България проект на Закон за водоснабдяването и канализацията е подготвен за внасяне в Министерския съвет за одобрение, след което ще бъде внесен в Народното събрание за обсъждане и приемане. 

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. са сключени 2100 споразумения за обекти, включени в Приложение 3 към чл. 113 на закона и са извършени трансфери в полза на общините в размер на 86 667 670 лв.
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ (УТАТУ):
В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУП, през отчетния период в изпълнение на действащи споразумения, са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 99 355,20 лв. Към настоящия момент 208 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.

Със Заповед № Р-151 от 15.08.2024 г., изменена и допълнена със Заповед № Р-65 от 21.03.2025 г. и № Р-100 от 13.05.2025 г. на министър-председателя на Република България, е създадена междуведомствена работна група със задача да изготви актуализиран проект на наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. За резултата от работата на МРГ е изготвен доклад от съпредседателите ѝ, и същия предоставен на министър-председателя на Република България с писмо от 25.06.2025 г. С цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица и обсъждане на техните предложения и становища и съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, изготвеният проект на наредба е публикуван на Портала за обществени консултации заедно с мотивите, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и Министерството на туризма. Срокът за обществено обсъждане на проекта на наредба е 30 дни от датата на неговото публикуване - 01.07.2025 г. до 31.07.2025 г.

Със Заповед № РД-02-14-360/20.02.2025 г., допълнена със Заповед № РД-02-14-1029/28.05.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, чиято задача е да изготви проект на наредба по чл. 10, ал. 12 и чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, с която да бъдат определени специфичните правила и норми за устройването и ползването на преместваеми обекти, съоръжения и техническа инфраструктура на територията на морските плажове и реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и на територията на националните курорти. Проведени са 4 бр. заседания, като се работи се по финализиране на проекта на наредба.

За осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на обекти в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството са издадени 7 бр. заповеди, с които е разрешено изработването на подробни устройствени планове (ПУП) и техни изменения, проведени са 15 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и са издадени 13 бр. заповеди за одобряване на ПУП и изменения на ПУП.
Съгласно правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ са одобрени 47 бр. инвестиционни проекта, издадени са 49  бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, презаверено е едно разрешение за строеж, заверена е екзекутивна документация за обекти, строителството на които е било разрешено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и е приключило и са регистрирани 22 бр. технически паспорти за завършени строежи. 

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея. 

Оперативни цели на АГКК за 2025 г. са увеличаване покритието на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната гравиметрична мрежа, Държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра, геодезията и картография за регламентиране на задължението за служебно снабдяване (чрез ВЕАУ) с документи от кадастъра и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, поддържане и развитие на надградената информационно-комуникационна среда в АГКК и ефективно функциониране на новата информационна система за кадастрални и специализирани данни. 

Приходите от държавни такси към 30.06.2025 г. са в размер на 11.5 млн. лева. 

· Продукти /услуги и дейности извършвани по програмата: 

· Създаване и поддържане на КККР;

· Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие; 

· Геодезия и картография;

· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица;

· Регистрация на правоспособни лица.

· Показатели за полза/ефект и за изпълнение на програмата:

· Извършени услуги – 1.45 млн. бр.;

· Дейности по създаване на КККР – одобрени КККР на урбанизираните територии на 25 бр. населени места;

· Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции;

· Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи – осъществява се и за 4-те мрежи, получили удостоверение за оценка на  съответствие. 

Разходите по програмата към 30.06.2025 г. са в размер на 12 594 285 лева, представляващи ведомствени разходи по бюджета на АГКК.

	По програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ са усвоени бюджетни средства в размер на 7 653 320 лв. и средства в размер на  36 103 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС


Дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН)
1. По политика 2100.02.00 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“  : 

1.1. По показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ с целева стойност 800 бр./год. се отчитат 4424 бр. 
1.2. По показател „Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ с целева стойност 5 бр./год. се отчитат 36 бр. 

1.3. По показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“ при целева стойност 75 бр./год. се отчитат 88 бр.

2. По програма 2100.02.03 Бюджетна програма  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“: 

2.1. По показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства“ с целева стойност 3 бр./год. се отчитат 8 бр. 

2.2. По показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии и целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ с целева стойност 1 бр./год. се отчитат 2 бр. 

2.3. По показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.“ с целева стойност 2 бр./год. се отчитат 17 бр.

2.5 По показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 27 бр./год. се отчитат 27 бр. 

2.6. По показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 18 бр./год. се отчитат 15 бр.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.06.2025 г. показва следното: 

Към 30.6.2025 г. дирекция ТПН отчита изпълнение на целевите годишни стойности на заложените показатели на програмно по бюджетна програма 2100.02.03 Бюджетна програма  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“. 

Утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2025 г. е 160 000 лв. с ДДС. Към 30.06.2025 г. за задачи от функцията на дирекцията са усвоени 94 300 лв. с ДДС. 

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.6.2025 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет. 
Към 30.6.2025 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на  Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (EC) № 2024/3110, Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звеното за контакт относно строителните продукти.
Дирекция за национален строителен контрол
В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на националния строителен контрол, Дирекция за национален строителен контрол е извършила за периода от 01.01.2025 до 30.06.2025 год., както следва:

· Обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица -  – общо бр.

· Обработване на постъпилите заявления за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

· Извършване на служебни проверки по реда на чл. 156 от ЗУТ по постъпили уведомления по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ

· Извършване на проверки на строежи от І до ІІІ категория, по постъпили уведомления за заверени заповедни книги

· Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол 
· Съставени АУАН-за установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 149 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

· Издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на физически лица

·  Издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на юридически лица

9. Предприемане на действия по изпълнение на новоиздадени и влезли в сила    заповеди за премахване на незаконни строежи

10. Провеждане на процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

11.   Реализирани приходи
През първото полугодие на 2025 г. от ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 2 611 749 лв., в това число 174 732 лв. от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и споразумения.

	 По програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 11 727 881 лв. 


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МРРБ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) – 

През отчетния период 01.01.2025 – 30.06.2025 г. дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) предостави комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. Осигури информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана и класифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези системи.

Дирекция ИОСС, в частност отдел „Информационно обслужване“ осигури непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи. 

Дирекцията координира и подпомага провеждането на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка
Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ – 

В следствие на дейностите и функциите, които осъществява дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“, към 30.06.2025 г. са постигнати следните резултати:

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала, кариерното израстване и развитието на служителите от министерството, повишаването на професионалната квалификация и обучението, като са обявени и проведени конкурсни процедури, процедури по мобилност, подбори и обучения. Изготвени са административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите, за провеждане на обучения, документи, свързани с управлението на човешките ресурси и вътрешния документооборот. Обработени и предадени са в НОИ болнични листове и декларации на служители от министерството. Своевременно е актуализирана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси. Проследени са дейностите във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали. Изпълняват се дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодната система. Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

Инспекторатът на МРРБ 
За периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025г., Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 19 /деветнадесет/ проверки, в т.ч. на всички декларации за несъвместимост на назначените служители за периода 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.

Основните приоритети на Инспектората са насочени към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията чрез независима и обективна оценка на дейността.

При някои от извършените проверки са установени пропуски и нарушения, с оглед което са дадени препоръки за подобряване на дейността. Ръководителите на проверените структури са предоставили необходимата информация за изпълнението на препоръките. 

През периода от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г. са постъпили 13 /тринадесет/ броя сигнали по Административнопроцесуалния кодекс, по които са предприети съответните действия. 

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2025 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. 
Инспекторатът е осъществил контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по  § 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ДР на ЗПК, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ -  
Подготвени и разпространени са 116 съобщения до медиите, включително за обществени консултации. Организирани и проведени са 15 интервюта. Отговорено е на 62 запитвания от медии. Подготвена е информация за 41 публични събития, посещения или работни срещи, включително с международен характер. Съгласувани са 86 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за разглеждане от МС. Публикувани за обществено обсъждане са 12 проекта на документи. Изготвени са 44 поздравителни адреса или благодарствени писма и 53 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина, за които са издадени билети и медицински застраховки. 

Дирекцията отговаря за цялостната координация на участието на МРРБ в процеса по присъединяване на България към ОИСР; координира наблюдението и отчитането на изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН, както и в сферата на правата на човека. Като Секретариат на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия (ДС) се изпълняват регулярно ангажиментите по стратегията. Започна подготовката на Българското председателство на ДС през 2026 г.

Координира се цялостната дейност на МРРБ, свързана с членството на България в ЕС. 

Изготвени са 119 резюмета на материали за заседанията на МС. Осигурени са 50 писмени и устни преводи. Всички официални срещи в министерството са осигурени протоколно и са отразени.

Дирекция „Вътрешен одит“ 
В периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г., в съответствие с изискванията на Глава ІV „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2024 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

В периода са извършени три одитни ангажименти за увереност и четири одитни ангажименти за консултиране, съгласно заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които са приключили с връчването на доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Два одитни ангажименти са в процес на изпълнение, като са на етап фактически проверки.

В резултат на приключилите одитни ангажименти са направени 93 бр. констатации, от които 57 бр. са с отрицателен и 36 бр. с положителен ефект. Констатациите са в областта на изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол; проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз; ПВУ; договори извън обхвата на ЗОП и др.

За периода са дадени 13 бр. препоръки към ръководителите на одитираните структури, които са свързани с подобряване работата на проверяваните структури.

Дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготви тригодишната бюджетна прогноза; изготви и представи ежемесечната заявка за осигуряване на лимит на МРРБ, изготви консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за СЕС и по други международни програми и договори, организира, координира и обобщи отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществи финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
Дирекция „Обществени поръчки“ 
В изпълнение на възложените й функции дирекция „Обществени поръчки“ планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, а именно: изготви План-график за провеждането на обществените поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2025 г.; извърши преглед на постъпилите 28 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ; изготви общо 17 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, договаряния без предварително обявление; покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП, и 12 договора за директно възлагане; проведе възлагането на 17 обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки; изготви и организира сключването на 44 договора за възлагане на обществените поръчки; изготви и организира сключването на 14 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки; извърши предварителен контрол на 33 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на АПИ; публикува в ЦАИС ЕОП 4 бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП; изготви 6 становища по подадени жалби и осъществи процесуално представителство пред съдебните институции и КЗК; води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; подготви и изпрати за публикуване необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз; съхрани документацията по проведените обществени поръчки.

Дирекция „Правна“ 
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 350 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 

В дирекцията са постъпили и разгледани 109 заявления за достъп до обществена информация. На 25 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 16 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по едно от заявленията е изготвено решение, с което е отказан достъп до исканата информация. По 8 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 52 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. 

Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

ГД “ГРАО“ 
Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната, тя е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението е базова информационна система в Република България по отношение на данните за гражданската регистрация на лицата.

Предоставяните от ЕСГРАОН данни за гражданската регистрация на лицата имат задължителен характер за останалите информационни системи, извършващи административно обслужване на населението.

В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  

Развит и усъвършенстван е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.  В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация.

Осигурени са и всички дейности, произтичащи от Изборния кодекс, във връзка с проведените нови и частични избори, както и дейностите, произтичащи от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Всички постъпили подписки по реда на ЗПУГДВМС са проверени в срок.

Изпълнението на програмата е създало предпоставки за подобряване на контрола и методологията на дейностите, свързани с гражданската регистрация и подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



PAGE  
14

[image: image4.jpg]