Р Е З Ю М Е

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МРРБ

КЪМ 31.12.2021 г.

Отчетът за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството (МРРБ) представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики.

Към 31.12.2021 г. отчетът на консолидираните разходи е в общ в размер на 645 646 733 лв., от които 494 552 591 лв. са отчетени по бюджета на МРРБ, а 151 094 142 лв. - по оперативни и други програми, по които МРРБ е бенефициент.

През първото шестмесечие на годината са  финансирани разходи за провеждане на следните политики и програми:

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗАВНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 2 493 137 лв. и средства като бенефициент по оперативни и други програми в размер на – 7 153 124 лв.

Политиката се осъществява по две бюджетни  програми:

По програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ са усвоени бюджетни средства в размер на 1 939 789 лв. и средства по оперативни и други програми в размер - 7 120 941 лв.

Програмата се изпълнява от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и дирекция „ Управление на териториалното сътрудничество“.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР)

От началото на програмен период 2014-2020 Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е обявил общо 24 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд. лв., като по този начин е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

В рамките на отчетния период:

- 17 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 34 бр. са сключените договори на обща стойност 81,7 млн. лв., което представлява 3 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 270,6 млн. лв. или 8,6 % от бюджета на програмата;

- Сертифицирани са разходи в размер на 472,9 млн. лв. или 15,00 % от бюджета на програмата

- Приключили са 92 бр. проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 350 625 892,75 лв.

- За отчетния период са изготвени общо 14 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: Изготвени са 6 бр. Доклади за ЕО с приложенията към тях на проектите на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране (ИТСРРП) от ниво 2; Изготвен и приет 1 бр. аналитичен доклад с изводи и препоръки по отношение на многостепенното управление и децентрализацията в страната  от ОИСР; Изготвен 1бр. Доклад за оценка степента на въздействие на проекта на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г. върху защитените зони в обхвата на МПП на РБ. Изготвени са 6 бр. доклади относно резултатите от последващите оценки на изпълнението на регионалните планове за развитие 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2.

- Проведени са 19 координационни срещи, събития и форуми в регионите от ниво 2 (присъствени и неприсъствени), както следва: 10 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите за планиране от ниво 2; проведено 1 бр. заседание на ТРГ за подготовка на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г.; 1 бр. проведени обществени консултации на проекта на ПРР 2021-2127 г.; проведени 3 онлайн семинара по проект MARSPLAN BS II; 1 бр.четвърто последно заседание на Направляващия комитет по проект MARSPLAN BS II.; 1 бр. второ заседание на Консултативния експертен съвет по проект MARSPLAN BS IIг. и финална конференция.; Проведени 1 бр. обществени консултации на проекта на ПРР 2021-2127 г.; Проведена 1 бр. процедура за обществено обсъждане на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 и Доклада Екологична оценка към него; Проведени 1 бр. обществени консултации за Доклада Екологична оценка (ДЕО) и Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035, като неразделна част от ДЕО.

Отчетът на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за изпълнението на провежданите политики за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите, администрирани от дирекцията, въз основа на изпълнените дейности в рамките на отчетния период по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Отчетът включва информация за изпълнението на всяка от програмите за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г, в които Република България участва, включително преглед на реализираните през отчетния период дейности по тези програми.

Основните дейности по програмите за трансгранично сътрудничество за програмен период 2014-2020, за които дирекцията е Управляващ орган, са свързани със сключване на договори за субсидия, контрол на изпълнението на дейностите и верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания, изготвяне и подаване на доклади по сертификация до Сертифициращия орган.

Отчетът съдържа информация за подготовката на програмите за сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония за програмен период 2021 – 2027.

По програмите за териториално сътрудничество и добросъседство, за които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален орган за програмен период 2014-2020, основните изпълнявани дейности са свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол (верифициране на разходи), осъществяване на контрол върху функционирането на системата за първо ниво на контрол и администриране на нередности.

По програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 553 348 лв. и средства по оперативни и други програми в размер 32 183 лв.

В изпълнение на заложените цели през отчетния период дирекция „Жилищна политика“ продължи да администрира процеса по реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/ Програмата), имаща за цел обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Към 31.12.2021 г. изпълнението на Програмата е както следва:

Подобрена жилищна инфраструктура		                                      10 970 503,99 кв.м. РЗП

Обновени жилища							129 882 броя

Жители, облагодетелствани от подобрената инфраструктура	275 941 броя жители

Въведени в експлоатация жилищни сгради				1 939 броя

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 436 181 079 лв.  и средства в размер на 143 874 166 лв., като бенефициент по Оперативни програми, като същата се е осъществявала по две бюджетни  програми:

По програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ са усвоени бюджетни средства в размер на 415 429 390 лв. и средства в размер на 167 179 671 лв., като бенефициент.

По отношение на дейността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

През отчетния период са разгледани предложения за промени в списъка на общинските пътища и предложения за промени на собствеността на пътища или участъци от тях. С Решения № 283/01.04.2021 г., № 285/01.04.2021 г. и  № 670/17.09.2021 г. на Министерския съвет са приети промени в списъка на общинските пътища за територията на общините Девин, Враца, Мездра, Берковица и Рила. С Решения № 189/05.03.2021 г. и № 285/01.04.2021 г. на Министерския съвет е променена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на пътни трасета на територията на общините Свиленград, Мездра и Враца.

Продължи дейността по актуализацията на базата данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища. През периода не всички областни управители и/или общини представиха изискуемата информация, като на последващ етап ще бъде направен обобщен актуален анализ.

През отчетния период продължи изпълнението на пътен обект на територията на община Нова Загора. Финансово са подпомогнати, чрез Споразумения за трансфер на средства, общините Елена, Белослав и Шумен за изпълнението на пътни обекти в периода 2022-2023 г. Допълнително от бюджета на министерството по бюджетната програма бяха осигурени средства за финансиране чрез Споразумения за трансфер на средства на общините Първомай, Приморско и Момчилград, чието изпълнение ще бъде в периода 2022-2023 г. За отчетния период общо трансферираните средства са в раззмер на 7 439 000 лв.

По отношение на Агенция „Пътна инфраструрктура“ (АПИ)

# Описание на приходите

АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

- Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са в размер на 547 208 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 521 170 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) – 270 107 хил. лв.;

- Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 158 332 хил. лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 92 731 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

През 2021 г., в условия на извънредно положение заради COVID-19, са реализирани приходи общо в размер на 452 523 946,63 лв., от които 429 981 454,63 лв. от заплатени пътни такси (е-винетки и тол) и 22 542 492  лв. от заплатени компенсаторни такси и глоби от нарушители.

Поради пандемичната обстановка, довела до финансов и икономически спад, не са реализирани прогнозите за брой продадени винетки в страната, независимо от това, видно от отчетните данни, броят на реализираните винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона е с 9,72% повече спрямо 2020 г.

От 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., за ползване на платената пътна мрежа, включена в обхвата на тол таксуването, са реализирани и 1 899 256 маршрутни карти и са обработени 538 989 558 млн. тол декларации.

Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви към 31.12.2021 г. са в размер 23 415 858 лв. при планирани 1 000 000 лв. или налице е преизпълнение спрямо уточнения план в размер на 2 341.58 %.

Контролната дейност има съществен принос в постигане на заложените цели и очаквани резултати от дейността на НТУ. Акцентите в отчетния период са насочени към ефективност на тол контрола и автоматичното правоприлагане чрез стационарните контролни единици (рамки), в контекста на своевременно и в срок приключване на административнонаказателните производства. В периода от тол инспекторите са извършени 405 953 проверки, а чрез автоматичното правоприлагане са установени 675 050 нарушения.

-	През периода са извършени 405 953 бр. проверки от тол инспекторите;

-	Издадени са 427 167 бр. електронни фиша, от които 455 бр. за неплатена тол такса;

-	Съставени са 10 217  бр. акта за ползване на платената пътна мрежа без заплатена пътна такса;

-	Издадени са 1 949 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби на водачи на ППС за неплатена пътна такса, в общ размер на 666 148 лв.;

-	Прекратени с резолюция 7 627 бр. са административнонаказателни преписки;

-	Издадени са 797 бр. решения за анулиране на електронни фишове.

Реализираните приходи от осъществения контрол са 22 542 492 лв., от които 21 935 607 лв. са от заплатени компенсаторни такси преди съставяне на акт/ ЕФ (Електронен фиш)  и  557 973 лв. след съставяне на акт/ ЕФ и 48 912 лв. от наложени глоби. Значителен е делът на доброволно заплатените компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/ЕФ.

Своевременно и в срок са предприети действия по 2 597 жалби и сигнали за заснети нарушения, платени са компенсаторни такси и др.

Анализът на постигнатите резултати показва повишаване на приходите. Наблюдава се увеличение на приходите от пътни такси с 15,78 % спрямо същия период на 2020 г., за която приходите са били 390 856 238 лв. или през 2021 г. са събрани 61 667 708,63 лв. повече. Събраните суми са в условия на:

поетапното нормализиране на трафика през 2021 г. в условия на извънредното положение заради пандемията от COVID-19;

значително намален обхват на платената пътна мрежа, за която заплащат пътни такси тежкотоварните превозни средства (от 6 050 км на 3 115 км);

ниски цени на тол такси за автомагистрали и първи клас пътища (в сравнение с европейските и съседните държави) и нулеви ставки за втори клас пътища.

Чрез засиления контрол на пътя през 2021 г. от наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители, са събрани 22 542 492 лв., което представлява ръст от 86,37 % спрямо 2020 г.

# Описание на разходите

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 31.12.2021 г. на АПИ са в размер на 415 429 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 626 455 хил. лв. и съставляват над 88% от общо извършените разходи за издръжка.

Дирекция ППИ по програма „Текущ ремонт и поддържане“ към 31.12.2021 год. е усвоила средства в размер на 627 680 388,04 лв., от които 1 525 452,04 лв. са за сметка на активирани гаранции. Разходи в размер на 86 773 286,76 лв. са изразходени за зимно поддържане, 7 863 997,59 лв. за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 47 360 298,61 лв. за доставка и монтаж на ограничителни системи и 13 837 712,94 лв. за полагане на хоризонтална маркировка. Остатъка е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.

Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 15 523 945 лв.

Основен ремонт

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно уточнения план са в размер на 8 664 457 лв. Разходваните средства са в размер на 5 593 541 лв.

- В програма Аварийни ремонти разплатените средства са в размер на 161 464 лв. Включени са преходни обекти от изминалите години, за които има сключени договори за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и/или строителство, осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, и ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се свлачищни и срутищни процеси, чийто етап на изпълнение е както следва:

- Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление -  Разплатени са средства в размер на 161 464 лв.

- За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 1 615 844  лв., в т.ч.:

- Осъществяване на инвеститорски контрол по време на ремонтно възстановителните дейности за възстановяване на експлоатационното състояние на асфалтовата настилка на АМ Тракия от км 185 + 000 до км 208+124 – ляво и дясно платно за движение – рециклиране и възстановяване на пътната конструкция, вкл. Ремонт на 9 бр. големи съоръжения. Стойност на обекта възлиза 35 999 лв. с ДДС. Разплатени са средства в размер на 35 999 лв. за консултантска услуга.;

- Осъществяване на инвеститорски контрол по време на ремонтно възстановителните дейности за възстановяване на експлоатационното състояние на асфалтовата настилка на АМ Тракия от км 168+207.75 до км 185 + 000 до  ляво и дясно платно за движение – рециклиране и възстановяване на пътната конструкция

- Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200– Разплатени са средства  в размер на 1 432 527 лв.;

- Осветяване на кръгово кръстовище до гр.Ахелой на път I-9 при км 215+600– Разплатени са средства  в размер на 61 604 лв.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи през 2021г. са разходвани средства в размер на  2 175 087 лв., в т.ч.:

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-99 Бургас - Созопол Царево от км 0+000 до км 20+504; от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответстващ на 28+514) до км 58+000 - Проектната разработка за първи междинен етап е разгледана и приета от ЕТИС - за обекта през първото полугодие на 2021г. са фактурирани 294 840 лв., остойностяващи 40% изпълнение на ППР.;

- Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 2+100 до км 32+260 и откм 33+007,77 до км 35+700 - Проектната разработката за втори междинен етап е разгледана и приета от ЕТИС - за обекта са разплатени 261 144 лв., остойностяващи 60% изпълнение на ППР;

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път IІ-99 Царево - Малко Търново от км 58+000 до км 117+000 - Разплатени са средства в размер на 263 520 лв.;

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-1906 "(Гоце Делчев - граница Р Гърция) - Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил - Голешево - Петрово - Катунци" от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500- Разплатени са средства в размер на 129 280 лв.;

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) - За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на  735 600 лв., от които:

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана - Разплатени са средства в размер на  729 114 лв. за СМР.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 787 771 лв., от които

- Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян - Разплатени са 783 571 лв.;

- Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно уточненият план към м. декември, са в размер на /-/ 367 636 841 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на /-/ 370 026 517 лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 „Калотина – пътен възел Храбърско” от км 15+500 до км 32+447,20. За обекта е подписан Акт Образец 15 на 17.06.2021. Подписан е Акт 16 от 22.12.2021 г и е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-929/23.12.2021 г. от ДНСК. Приблизителния процент на изпълнение за обекта по основен договор 100%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект от км 15+500 до км 32+447,20.;

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800.

Приблизителния процент на изпълнение за обекта 24%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са 4 100 461 лв.;

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89. Фактическото изпълнение на СМР към края на м.май е 11.2%. Приблизителния процент на изпълнение за обекта 25%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са средства в размер на 8 771 120 лв.;

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост”/. Приблизителния процент на изпълнение за обекта 100%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са средства в размер на 35 757 431 лв.;

- Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150. Фактическото изпълнение на СМР е 100,0%. Разплатени са средства в размер на 16 250 174 лв.;

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата дължина е 29,643 км. Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 3,00%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са средства в размер на 1 122 240 лв.;

- Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка:

- Участък 1 (от км 33+400 до км 47+000): Фактическото изпълнение на СМР е 36 %. Разплатени са средства в размер на 625 283 лв.;

- Участък 2 (от км 47+000 до км 58+128,47): Фактическото изпълнение на СМР е 3.0%. Разплатени са средства в размер на 455 025 лв.;

- „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“. Фактическото изпълнение на СМР е 30%. Разплатени са средства в размер на 5 491 045 лв.;

- Изграждане на нов мост над.р.Бошулска при км 11+468 на рп III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен - АМ Тракия в регулацията на с.Бошуля, област Пазарджик. Издадено е Разрешение за ползване №ДК-07-ПЗ-100/11.11.21г. Разплатени са средства в размер на 1 785 949 лв.;

- Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение. Процентно изпълнение на обекта - 100%. Подписан е Протокол Образец 16 и е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-778/25.10.2021 г. Разплатени са средства в размер на 1 605 609 лв.;

- „Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана”. Разплатени са средства в размер на 3 103 127 лв.;

- „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ Разплатени са средства в размер на 3 483 155 лв.;

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 1 126 672 лв., от които:

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624; Разплатени са общо 1 111 009 лв;

- "Подготовка на проект:Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца". Разплатени са средства в размер на 15 663 лв;

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. Обща дължина: 16,32 км;

Приблизителния процент на изпълнение за обекта – 98%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са 21 142 986 лв. за СМР.;

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/

С ПМС № 308 от 13.12.2018 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ в  размер на сумата в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“.

УЧАСТЪК 1 - Започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“. Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е над 63%.

УЧАСТЪК 2 - Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път ІІІ-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260). Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 18,0%.

УЧАСТЪК 3 - Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Радовене - Катунец до връзката с път ІІ-35 Плевен - Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340). Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 36%.

УЧАСТЪК 4 - В този участък ще има два пътни възела, както следва : при км 153+065 „Дренов-Дойренци“ и при км 167+061 „Александрово“ при пресичането с път III-301 Летница – Ловеч и 16 големи съоръжения - 4 селскостопански надлеза, 2 пътни надлеза, 1 мост, 5 селскостопански подлеза, 1 пътен подлез и 1 подлез на ж. п. линия. Ще бъдат изградени и три зони за отдих както следва: на км 150+000, км 156+700 и км 164+500, които са от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили. Изпълняват се подготвителни работи и разчистване, изграждат се временни пътища.

УЧАСТЪК 5 - Участъкът е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово - Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09=167+572 до км 189+344=190+771,67). Изпълняват се подготвителни работи и разчистване, изграждат се временни пътища.

УЧАСТЪК 6 -Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344=190+771,67 до км 222+000=223+426,75). ПП е одобрен от МРРБ със заповед №РД – 02-15-20/08.02.2021г., влязла в сила с писмо №04-16-513/09.03.2021г.

- Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3 /три/ участъка от АМ Хемус: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340; Разплатени са 2 104 420 лв.

- Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство)

- Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005 включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260, Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35 включително пътен възел „Плевен“, от км 122+260 до км 139+340“, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000. На основание ПМС № 206 от 29 юни 2021 г. са възстановени средства в размер на  /-/ 490 779 500 лв.

- Дейности по проучвателно-проектантски работи. Етап на изпълнение:

Разплатените средства за отчетния период са в размер на 3 136 904 лв., от които:

- Изготвяне на план за управление на околната среда (ПУОС) и план за собствен мониторинг (ПСМ) за обект: Доизграждане АМ "Хемус", участък "Ябланица - п.в. Плевен - Ловеч" от км 78+500 до км 139+340 с дължина 60,840 км. Разплатени са 26 724 лв.;

- Извършване на проучвателно - проектантски работи на обект: Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 217+100 до км 221+900 - Обход на град Поморие– Разплатени са 10 091 лв. за ППР.;

- Изработване на разширен идеен проект за "Югоизточен обходен път на град Плевен"- през първото полугодие на 2021г. са фактурирани 99 000 лв., остойностяващи 30% изпълнение на ППР. Дирекция ИПОП има ангажимент само към финансовото обезпечение на договора. Всички дейности се изпълняват от ОПУ Плевен.;

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч" и път I-5 "Русе - Велико Търново", за Обособена позиция No2 АМ Хемус, участък от км 166+144 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000 км. – Разплатени са 9 000 лв. за ППР.;

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч" и път I-5 "Русе - Велико Търново", за Обособена позиция No3 АМ Хемус, участък от км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), с приблизителна дължина 33,000 км. - през първото полугодие на 2021г. са разплатени 12 924,00 лв., остойностяващи 40% изпълнение на ППР.

- Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно - геоложки проучвания и ПУП - ПП на АМ Черно море - Разплатени са 2 854 800 лв. за ППР.;

- Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало” -  Разплатени са 81 480, 00 лв., остойностяващи авансово плащане.

Всички дейности включени в програма ППР - Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.

- Придобиване на земя

За бюджет 2021 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно уточненият план към м. декември са в размер на 1 732 169 лв. Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. За отчетният период разплатените средства са в размер на 1 739 978 лв.

- „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ  път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)  - 54 544 лв.;Error! Not a valid link.АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020г. (след пресичането с път  III-301) - 1 732 134 лв.;

- Автомагистрала Люлин от км 0+000 до км 19+135.21 – 7 300 лв.

- Обекти, финансирани с европейски средства

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 43 154 838 лв.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана.

- Лот 26 „Път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”

- Лот 28 „Път II-62 „Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15,711 км, област София”. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-99 от 10.02.2021г. Разплатените средства са в размер на 8 715 755 лв.;

- Лот 29 „Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16,749 км, области Бургас, Варна” -  3 961 711 лв.;

- Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас” - 6 082 023 лв.;

- Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“ - 7 384 830 лв.;

- Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“ - 10 127 940 лв.;

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 3 072 451 лв.

- Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян;

(участък 1 от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660);

(участък 2 от км 129+660 до км 132+920).

В участък 1 (от км 125+727 до км 129+660) са изпълнени предвидените по проект строително-монтажни работи и на 26.11.2021г. е съставен и подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

В участък 2 са изпълнени 97% от предвидените СМР. Разплатени са 3 072 451 лв.;

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 13 319 338 лв.

- III-118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен"; 4 013 076 лв.;

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км101+199; - 4 917 722 лв.;

- II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000; - 4 388 540 лв.

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС).

- Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен - 1 315 204 лв.;

- Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково - 1 690 060 лв.;

- Проекти изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 (ОПТТИ). Отчетени средства към 31.12.2021 г. са в размер на 83 636 105 лв.

АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624: ). Отчетени са средства в размер на 83 414 463 лв.

- АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000;

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400;

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;

Изпълненият обем СМР е: 98%.

Финансово изпълнение по проекта: 94,26%.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.;

Финансов напредък по проекта – 82,14 %.

Физическия напредък по проекта е 92 % от строително-монтажните работи за целия обект.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“;

Изпълнените СМР за периода от началото на строителството е 86 % от общата количествена сметка за изпълнението на обекта.

Финансово изпълнение: 85,23%.;

- АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624;

Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са завършени.

Обектът е в етап на съобщаване на дефекти. Извършват се регулярни инспекции на площадката на АМ "Струма" Лот 3.3.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП, Пътен надлез на ул. "Филиповско шосе" над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка от бул. "Добринова скала" до ул. "Трети март" - Физически напредък към 31.12.2021 г.: 92,39 %.;

- "Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

Представен е технически проект на 17.08.2021 г., който е предаден и на консултанта за предварително становище. Становището е изготвено и представено на възложителя на 24.08.2021 г. Проектните материали са предоставени и на дирекция ИПОП. Уточнява се нуждата от коригиране на теххическия проект и ПУП-ПП.;

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ - Очаквано приключване на разработването и внедряването на системата – 30.06.2022г.

Физическото изпълнение на проекта към 31.12.2021г. е 10 %.;

- "Подготовка на проект:Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца". Разплатените средства за отчетният период са в размер на 221 642 лв.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Средствата платени към 31.12.2021 г. са в размер на 24 969 116 лв.

- АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500.;

Към 31.12.2021г. Изпълненият обем СМР за обекта: 80 %.

Финансово изпълнение: 36,8%.

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Договори за строителство към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

- Въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

- Увеличение на приходите от винетни и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Р България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси;

По програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ са усвоени бюджетни средства в размер на – 20 751 689 лв. и средства по оперативни програми и други бюджети - (-) 23 305 505 лв.

Програмата се изпълнява от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

# Част „Геозащита“

През отчетния период продължи изпълнението на договор за „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“, по който са изпълнени дейности, предвидени съгласно Индикативната годишна програма за изпълнение за 2021 г.

Обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е окончателно приключен и въведен в експлоатация през м. март 2021 г. Укрепена е площ около 700 дка, изградена е брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен.

Стартирани са строително-монтажните работи на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“, свързан с укрепване на свлачище и брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево.

През периода приключи изпълнението на втори етап от договорите с предмети: „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, „Актуализация на паспортизация и оценка на състоянието на обект „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“, „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“.

За обект „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив „Ахелой“, община Поморие е стартирана процедура по ЗОП за избор на изпълнител. Проведени заседания на комисията за избор на изпълнител.

Одобрен доклад за избор на изпълнител за изработване на актуализация на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г.

Приключи изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изпълнение на строително-монтажни работи на следните обекти: „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“, „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“ І етап“, „Укрепване на локално свлачище в м. „Ъгъла“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, „Укрепване на свлачище PVN 24.37856.01 в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен, засягащо път  III-3402“, както и споразумение за трансфер за изработване на проекто-проучвателни работи на обект „Укрепване на свлачища в кв. 25, 26, 27 и 28, с. Габровица“, община Белово.

Продължи изпълнението на сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за реализиране на геозащитни мерки и дейности на следните обекти: „Укрепване на свлачище в кв. 17, кв. 18 в с. Габровица, община Белово“, „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“, гр. Неделино“, „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. „Черни Дрин“, гр. Враца (под водоем Среченска бара)“,   „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“, „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ и „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“, „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“, „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол и „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“, както и споразумение за изпълнение на проекто-проучвателни работи на обект „Свлачище „Смолянски езера“, община Смолян“.

През отчетния период са сключени следните споразумения за трансфер на финансови средства за изпълнение на СМР с община Правец за обект: „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /I -3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река, община Правец“, с община Белово за обект: „Укрепване на свлачища в кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община Белово - първи етап“ и с община Приморско за обект: Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – първи етап.

Общо трансферираните средства са в размер на 6 160 622 лв.

За периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 93 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони.

Част „Благоустройствени дейности“

През периода e осъществено наблюдение на изпълнението на условията и дейностите по сключени, на предходен етап, Споразумения за трансфер на средства. Поради възникнали редица непредвидени обстоятелства по изпълнението на обектите с общините Белово, Неделино, Луковит са сключени Допълнителни споразумения за удължаване на сроковете - съответно до 30.11.2022 г., 01.06.2022 г. и 31.03.2022 г., а с община Априлци е сключено Допълнително споразумение за спиране на срока на действие на споразумението. С община Марица е прекратено споразумението за трансфер и общината през м. декември 2021 г. възстанови преведения аванс. През отчетния период финансово са подпомогнати общините Рила, Троян, Пещера и Ямбол за обекти, чието изпълнение ще бъде през 2022 г. и 2023 г. Общо трансферираните средства са в размер на 1 740 000 лв.

Други дейности и постигнати резултати

По отношение  ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с реализацията на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

През отчетният период беше верифицирано първо междинно искане за възстановяване на средства по проекта, като средствата бяха възстановени по бюджета на министерството. След проведена обществена поръчка и сключени договори с избраните изпълнители е закупено и доставено специализирано и компютърно оборудване и прилежащи софтуерни продукти.

През периода приключи физическото изпълнение на всички дейности по проекта, като в резултат на територията на близо 7 хиляди дка свлачища са изградени 345 геодезически репери, 152 пиезометрични и 47 инклинометрични сондажни колони. Съоръженията са съставна част от 16 нови и 10 съществуващи КИС на свлачища. По този начин са изградени и допълнени 16 нови и 10 съществуващи геодезически мрежи, 20 нови и 1 съществуваща хидрогеоложки мрежи и 9 нови мрежи за проследяване на деформациите.

Подготвено е и подадено към УО на ОПОС окончателно искане за възстановяване на средствата по проекта в размер на 1 273 742,19 лв.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при провеждане на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ на национално ниво, като изпълнява дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията, планира развитието на ВиК инфраструктурата, извършва дейности и подготвя документи, свързани със стратегическото управлението на отрасъла.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява целите на програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”, в частта отнасяща се за водоснабдяване и канализация, като реализира инвестиционни проекти и проекти за развитие на отрасъл ВиК. Разплатените средства през 2021 г. са в размер на 21 282 621,69 лв.

През 2021 г. продължи изпълнението на „Проект за развитие на общинска инфраструктура“, включващо рехабилитацията на язовир „Студена“, изграждането на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ, строителните дейности по които продължават и през 2021 г. Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. През отчетния период по Проекта са разплатени  7 814 869,28  лв.

През отчетния период, със средства от държавния бюджет, са подписани споразумения за трансфери общо в размер на 12 865 305 лв. за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата на 31 населени места на територията на 24 общини: Долна Митрополия, Кнежа, Угърчин, Камено, Ихтиман, Етрополе, Правец, Костинброд, Якимово, Аксаково, Ловеч, Тополовград, Хасково, Бяла Слатина, Оряхово, Перник, Костенец, Своге, Кюстендил, Симитли, Дупница, Свищов, Гоце Делчев и Априлци.

Към 31.12.2021 г. дирекцията подпомогна Асоциациите по ВиК с методическа помощ и подготви мандати за гласуване на съответните областни управител, като представители на държавата в Общите събрания на Асоциациите по ВиК. От бюджета на МРРБ са осигурени средства на Асоциации по ВиК, в частта на държавата, съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите.

По проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ , финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. на стойност 15 378 161,00 лв., изпълнението на дейностите приключи през м. февруари 2021 г. През отчетния период разплатените средства по проекта са 2 762 128 лв. По проекта бяха разработени редица документи, направиха се обучения на ВиК операторите и ВиК асоциациите. През м. февруари 2021 г. приключиха договорите за разработване и внедряване на две информационни системи: „Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите“, „Информационна система на водностопанските системи и съоръжения“, както и договора, свързан с изпълнение на функциите на координатор на проекта.

Дирекцията изпълнява проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2”, по който е бенефициент на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. През 2021 г. за изпълнение на проекта се сключиха общо единадесет броя договора, на стойност 19 515 829,20 лв. Основните дейности по проекта са свързани с изготвянето на  6 регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за областите Габрово, Плевен, Хасково, Велико Търново, Софийска област и Търговище. По проекта са предвидени  и организацията и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики, както и организация и провеждане на информационни събития и др. През отчетния период  извършените плащания по сключените договори по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ са в размер на 1 932 580,92 лв.

През отчетния период дирекцията подготви пакет от документи за приемане на  Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация от Министерския съвет (приет с Решение от 31.03.2021 г). Националният инвестиционен план е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ (УТАТУ)

Дейността на дирекция УТАТУ през периода се основава на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Политика 2100.02.00 „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“ и бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Независимо от продължаващата пандемия от COVID-19, дейностите по изпълнение на политиката в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране продължиха да се изпълняват, като беше създадена необходимата организация на административните дейности, от която да не страда ефективността на работния процес при спазване и на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19.

На основание чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е изработен проект на наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А” и в зона „Б” извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Наредбата е съвместна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма. На 01.06.2021 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата и мотивите към нея са публикувани на Портала за обществени консултации – http://www.strategy.bg и на интернет страниците на МРРБ, МЗХГ, МОСВ и МТ. Датата за приключване на общественото обсъждане беше 01.07.2021 г. В периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. в МРРБ са постъпили общо 671 броя становища и предложения, от които 645 броя са идентични по съдържание. Също така, за периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. на Портала за обществени консултации са публикувани общо 12 бр. становища и предложения. Очакват се становища от Министерството на туризма, Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите по постъпилите в хода на консултациите становища и предложения.

Със Заповед № РД-02-14-578/18.06.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена експертната работна група, чиято задача е анализ на измененията и допълненията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , обнародвани в "Държавен вестник" през 2021 г.  и проблемните казуси, както и предложения за промени в ЗУТ. Проведени са три броя заседания – на 21.06.2021 г., на 09.07.2021 г. и на 29. 07. 2021 г.  В работната група участват представители на КАБ, САБ, КИИП, КСБ, НАСП, БАИК и др. Подготвения законопроект е публикуван на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Предстои да се обсъдят становищата, постъпили по време на обществените консултации, да се проведат съгласувателни процедури по Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, и внасяне на законопроекта за одобряване на заседание на Министерския съвет.

В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО, през отчетния период в изпълнение на действащи споразумения, са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 1 265 558,00 лв.

За осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни  обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура, са издадени 15 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения, както и 18 бр. заповеди за  одобряване на ПУП.

Съгласно правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията са одобрени 79 бр. инвестиционни проекта и са издадени 80  бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. обекти на пътната инфраструктура, обекти на електропреносната мрежа, обекти на железопътната инфраструктура и на пристанищната инфраструктура.

В областта на административно-териториалното устройство е постигнат значителен напредък за изпълнение на поставените цели, като реализираните дейности и използваните ресурси са допринесли за:

-	по-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

-	продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

-	укрепване на междуинституционалното партньорство и актуализиране на стратегическите документи в областта на децентрализацията.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 35 346 693  лв. и средства в размер на 94 942 лв., като бенефициент по оперативни програми.

Политиката се осъществява по две бюджетни  програми.

По програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ са усвоени бюджетни средства в размер на 11 518 702 лв.

- Дирекция „Технически правила и норми“

Анализът на изпълнението на задачите към 31.12.2021 г., показва значителен обем извършена работа от дирекция ТПН за отчетния период.

- По показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ с целева стойност 1650 бр./год. се отчитат 5 733 бр.;

- По показател „Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ с целева стойност 5 бр./год. се отчитат 18 бр.;

- По показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства“ с целева стойност 3 бр./год. се отчитат 3 бр.;

- По показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ с целева стойност 1 бр./год. се отчитат 3 бр. изпълнени задачи;

- По показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ с целева стойност 2 бр./год. работата е в процес на изпълнение;

- По показател „Разработени методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.“ с целева стойност 1 бр./год. не се отчитат изпълнени задачи поради пренасочване на предвидените средствата от одобрения бюджет на дирекцията по целесъобразност за изпълнението на друга задача;

- По показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 25 бр./год. се отчитат 26 бр.;

- По показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 10 бр./год. се отчитат 45 бр.

- Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

Изпълнението на приходната част от бюджета на ДНСК е формирана предимно от приходи от такси по Тарифа 14 за въвеждане в експлоатация на строежи. През отчетния период 01.01.-31.12.21 г. в ДНСК са реализирани приходи на обща стойност 4 091 820 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 31.12.2021 г. е в размер на 90 % от предвиденото по план.

Разходите за отчетния период 01.01-31.12.2021 г. по бюджетната програма съответстват на утвърдения план със закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. на ДНСК. Общо извършените разходи са в размер на 10 566 622 лв., преобладаваща част от които са за персонал – 8 576 892 лв., а разходите за издръжка са предимно от комунално-битов характер.

За периода е постигнато следното изпълнение на целевите стойности:

- За дейността по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица при целева стойност 43 250 бр. са обработени 49 346 бр. и изпълнението е в размер 114,09 %.

- За дейността по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение при целева стойност от 600 бр. са издадени 609 бр. удостоверения или изпълнението е в размер на 101,50 %.

- За дейността по въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория, при целева стойност 3510 бр., са въведени 3 577 бр. обекта, респективно изпълнението е 101,91  %.

- За дейността по извършени проверки на строежи,  на строителни книжа и строителни продукти, при целева стойност от 31 760 бр., са извършени 39 785 бр. проверки или изпълнение в размер на 125,27 %.

- За дейността по издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол, при целева стойност от 310 бр., са издадени 302 акта и изпълнението е в размер на 97,42  %.

- Съставени са 601 бр. АУАН, при целева стойност 565 бр. – изпълнение 106,37 %.

- Проведени са 588 бр. административно наказателни производства при целева стойност от 550 бр., или 106,91 % изпълнение

- Премахнати са 25 бр. незаконни строежи при цел от 26 бр.

По програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“ са усвоени бюджетни средства в размер на 23 827 991 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 94 942 лв.

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Оперативни цели на АГКК за 2021 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, проектирането и строителството масиви от данни за цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, геодезическите мрежи с местно предназначение и др.

Приходите към 31.12.2021 г. са в размер на 25.2 млн. лева.

- Продукти /услуги и дейности извършвани по програмата:

- Създаване и поддържане на КККР;

- Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Геодезия и картография;

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица;

- Регистрация на правоспособни лица.

- Показатели за изпълнение на политиката и програмата:

- Извършени услуги – 4.53 млн. бр.;

- Дейности по създаване на КККР – 137 536 ха (в т.ч. одобрени – 49 273 ха, приети – 48 053 ха и в процес на изработване – 40 210 ха);

- Мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция - Варна;

- Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи – осъществява се и за 4-те мрежи, получили удостоверение за оценка на  съответствие.

Разходите по програмата към 31.12.2021 г. са в размер на 23 922 933 лева, от които 23 827 991 лева са ведомствени разходи по бюджета на АГКК и 94 942 лева са ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС (проект, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“).

Други бюджетни програми

По програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ са усвоени бюджетни средства в размер на 1 233 655 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 350 лв.

Дирекция «Търговски дружества и концесии»

През 2021 г. дейностите в обхвата на програмата са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и добро управление на търговските дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50% държавно участие и държавните предприятия от системата на МРРБ са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнение на политиките и целите на администрацията.

Заложените чрез програмата цели по отношение на управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие са постигнати, като ползите за обществото се изразяват в поддържането на условия за функциониране на жизнеспособни и конкурентни дружества, които предоставят качествени услуги на потребителите. Създадена е необходимата организация за реализация на структурната реформа в отрасъл „Води“, подпомогната е процедурата, свързана с приемането на бизнес-плановете и утвърждаването, и одобряването на цените на предоставяните от ВиК операторите услуги за регулаторния период 2022 – 2026 г. Изпълняват се предвидените мерки за окрупняване и консолидиране на обособените територии на действие на регионалните ВиК дружества.

● Организирани са процедурите по прехвърляне/апортиране на държавното участие на 7 броя ВиК дружества в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в т.ч.: искания до Агенция по вписвания за изготвяне на оценки от независими вещи лица, изготвяне на протоколи на министъра на РРБ отнасящи се за холдинга, провеждане на общи събрания на съдружниците на ВиК дружествата за вземане на решения за апорта и др.;

През 2021 г. са предприети поредица от действия и мерки за целево финансово подпомагане на 12 броя ВиК дружества с цел инвестиционни проекти и погасяване на просрочените им задължения за ел.енергия, и публични задължения, в общ размер на 75 000 383 лв., от които:

- 6 495 хил.лв. на „ВиК Добрич“ АД за рефинансиране на текущ заем към „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас;

- 5 000 хил.лв. на „ВиК-Шумен“ ООД за сключване на извънсъдебна спогодба с ДДЗ „СМ Секисуи Европа“ и за погасяване на задължения към „Напоителни системи“ и „БД Черноморски район“ Варна;

- 11 801 хил.лв. на 6 бр. дъщерни ВиК дружества от системата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София (Видин, Хасково, Перник, София, Монтана и Разград), с цел погасяване на просрочени задължения за електрическа енергия и погасяване на публични задължения;

- 38 516 хил. лв. на 5 бр. дъщерни ВиК дружества от системата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София (Враца, Смолян, Пловдив, София и Бургас), с цел реализиране на инвестиционни проекти;

● Съгласно Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 от 21.01.2018 г. на Министерския съвет са проведени конкурсни процедури за избор на управителни органи на дружествата от отрасъл ВиК, както и на „Автомагистрали‘ ЕАД, гр. София.

● Във връзка с непредвиденото нарастване на цената на електрическата енергия на световните пазари, в т. число и на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през второто шестмесечие на 2021 г. е установено че предприетите мерките от правителството за подпомагане на всички небитови стопански потребители чрез предоставяне на помощ на база потребеното нетното количество ел. енергия през периода октомври, ноември и декември на 2021 г. е крайно недостатъчно за да покрие загубите и намалената доходност на В и К операторите, предоставящи своите услуги на регулиран пазар.

Разработена е и е приета с Решение № 40 от 01.02.2022 г.  на МС, индивидуална Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021г., която надгражда вече приетата обща мярка за подпомагане и цели да покрие установените допълнителни дефицити в дейността и паричните потоци при дружествата от отрасъл В и К за 2021 г., установени като разлика между фактическите разходи за ел. енергия и включените в цените на съответния ВиК оператор разходи за ел. енергия за същия период. Касае се за специфична мярка, която се администрира от МРРБ, при индикативен размер на подпомагането в размер до 61 млн. лв. Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на енергетиката. Мярката цели минимизиране на отрицателния ефект от нарастването на цените на ел. енергията и смекчаване на икономическите последици за търговските дружества от отрасъл ВиК от внезапно настъпилата нестабилност на цените на енергийния пазар.

С мярката на дружествата се осигурява ресурс, с който да бъдат погасени просрочените им задължения за ел. енергия, за тези от тях които имат налични такива и осигуряване на непрекъснатост на В и К услугите.

Осигурява се възможност регионални ВиК оператори - публични предприятия от системата на МРРБ, които изпълняват договори по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ в качеството си на бенефициенти, а така също и тези, които предстои да бъдат бенефициенти по „Околна среда 2021 – 2027 г.“ през настоящия програмен период да осъществяват дейността си като жизнеспособни, финансово устойчиви и независими предприятия и да не се третират като „дружества в затруднено положение“ с цел достъп до безвъзмезден финансов ресурс и финализиране на процедурите на въвеждане в предвидените срокове на изгражданата от тях публична ВиК инфраструктура, в обхвата на инвестиционните им програми.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» се подготвят, реализират и финализират:

Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС; проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти, както и актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на различни обекти; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало; съставяне на актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС; отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост.

Представеният отчет е изготвен въз основа на реално постигнатите резултати, съпоставени с планираните, като всички от заявените целеви стойности са постигнати, като следва да бъде отбелязано, че не се налице издадени актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, предвид обстоятелството, че не са заявени в МРРБ искания в тази насока.

По програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 6 479 831 лв.

Постигнатите резултати от изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2021 г. съответстват на планираните, като в повечето от случаите ги надвишават.

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит и усъвършенстван е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Осигурени са всички дейности, произтичащи като задължения на ГД ГРАО от Изборния кодекс, във връзка с проведените избори.

Изпълнението на програмата през 2021 г. е създало предпоставки за подобряване на контрола и методологията на дейностите, свързани с гражданската регистрация и подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

По програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 12 818 196 лв. и средства по други бюджети в размер на (-) 28 440 лв.

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МРРБ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в

През отчетния период 01.01.2021 – 31.12.2021 г. дейността на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) предостави комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. Осигури информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана и класифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези системи.

Дирекция ИОСС осигури непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекцията координира и подпомага провеждането на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП).

В следствие на дейностите и функциите, които осъществява дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ към 31.12.2021 г. са постигнати следните резултати:

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала, кариерното израстване и развитието на служителите от министерството, повишаването на професионалната квалификация и обучението, като са обявени и проведени конкурсни процедури, подбори и обучения. Издадени са значителен брой административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите и провеждане на обучения, документи, свързани с управлението на човешките ресурси и вътрешния документооборот. Обработени и предадени са в НОИ болнични листове и декларации на служители от министерството. Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси. Попълнени са в срок относимите раздели от Годишния доклад за състоянието на администрацията.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали. Изпълняват се дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодната система, при изпълнение на мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус (COVID-19). Извършено е актуализиране на Общите административни услуги, предоставени от всички администрации. С утвърден Акт от министъра на регионалното развитие и благоустройство е извършено физическо унищожение на документи с изтекъл срок на съхранение за периода 1996 – 2016г. Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

За периода 01.01.2021–31.12.2021 г., Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 36 проверки, от които 24 планови от утвърдения годишен план за работа.

Основните приоритети на Инспектората са насочени към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията чрез независима и обективна оценка на дейността.

При някои от извършените планови проверки са установени пропуски. За подобряване работата на проверените структурни звена, Инспекторатът е направил препоръки, някои от които към момента са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

През 01.01.2021 – 31.12.2021г. са извършени 12 извънпланови проверки, от които 9 във връзка с постъпили сигнали по Административнопроцесуалния кодекс.

През отчетния период е изготвен антикорупционен план на МРРБ,  включващ мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Инспекторатът е извършил проверка на всички декларации за несъвместимост на назначените служители през 2021 г.

Извършените дейности от дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ (ВОПМС)  за отчетния период се изразяват в:

Служители на отдел ВОП подготвиха и разпространиха 345 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 56 интервюта. Отговорено е на 119 запитвания от медии. Подготвена е информация за 46 публични събития или посещения в страната. Съгласувани са 132 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за разглеждане от МС. Публикувани за обществено обсъждане са 21 проекта на документи, за които са изготвени и разпространени съобщения. Изготвени са 178 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра или членове на политическия кабинет на министерството.

Отдел ЕКМСА подготвя и координира участието на министъра в: официалната българска делегация в рамките на посещението в България на министър-председателя на Република Албания; конференция „Три морета – Единство, Иновации, Свързаност“; VIII заседание на НКМПЧ; среща с наблюдатели от службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека; онлайн министерска среща по градско развитие, жилищна политика и управление на земята и 82-та сесия на Комитета по жилищна политика, градско развитие и управление на земята, 6-8.10.2021 г., Женева; срещи с министри на сродни министерства от  Република Сърбия и  провинция Саксония; среща с посланиците на България в Република Сърбия и с посланика на Италия в България. Изготвено беше приветствие на министъра към Международната конференция по сеизмично инженерство. Оказано беше съдействие в организирането на участието на зам.-министъра на МРРБ в 40-та сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа; в неформална онлайн среща на министрите, отговарящи за градските въпроси, 26.11.2021 г., Кран, Словения; в онлайн среща на националните координатори на Дунавската стратегия.

Отделът финализира процеса на придобиване на статут „Участник“ в Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР и работните групи към него.

Звеното работи по текущи въпроси, свързани с координация със СЕВ и съответните работни групи и Стратегията на ЕС за Дунавския регион в качеството си на Секретариат на междуведомствения координационен механизъм.

Съдействие беше оказвано по теми, свързани с инициативи и формати като: Програмата „Хабитат“ на ООН, Икономическата комисия на ООН за Европа, Съвета на Европа, Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Инициативата „Три морета“, НАТО.

Отделът координира предоставянето на обобщена информация от компетенциите на МРРБ във връзка с изработването на национални позиции относно прилагането на рамкови конвенции и протоколи на Съвета на Европа и ООН и жалби пред ЕСПЧ, свързани с правата на човека; участието в изпълнението на Гаранцията за детето; участието на България в Европейската платформа за борба с бездомността; участието на България в инициативата „Нов европейски Баухаус“.

Отделът съгласува отчетите за 2021 г. и плановете за работа през 2022 г. на българските дипломатически мисии в чужбина. Предостави справки от компетенциите на МРРБ за двустранните отношения със 17 държави.

Осигурени са 79 писмени и 20 устни превода. Изготвени са 207 резюмета на материали с международен/европейски характер, включени в дневния ред на заседанията на МС.

Дирекцията осъществи протоколното осигуряване на вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, и срещи с чуждестранни делегации.

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури. В съответствие с изискванията на Глава ІV „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” е изготвила Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2020 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

В периода на оценка 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г. е изготвен Стратегически план за периода 2022 г. – 2024 г. и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2022 г. Извършен е анализ на информация за целите, процесите, дейностите и структурите в МРРБ. Идентифицирани са одитните единици и е извършена оценка на риска по съответните рискови фактори. Определени са ниско, средно и високо рисковите структури, процеси и дейности в МРРБ. Определена е одитната стратегия, като и потребността от одиторски персонал. Постигнати са целите, заложени в Стратегическия план за 2021 г. – 2023 г.

През отчетния период дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготви тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството, месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми, осигури чрез извършването на необходимите промени по бюджета; изготви и представи ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ, изготви консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за СЕС и по други международни програми и договори, организира, координира и обобщи отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществи финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

В изпълнение на възложените ѝ функции дирекция „Обществени поръчки“ планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки а именно: изготви План-график за провеждането на обществените поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2021 г.; извърши преглед на постъпилите 59 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ; изготви 33 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП; проведе възлагането на 33 обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки; изготви и организира сключването на 80 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност  21 471 726,98 лв. без ДДС; изготви и организира сключването на 17 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки; извърши предварителен контрол на 32 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на АПИ, АГКК и ДНСК; изготви 8 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции и осъществи процесуално представителство пред съдебните институции и КЗК; води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; подготви и изпрати за публикуване необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз; съхрани документацията по проведените обществени поръчки.

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител. Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.