Р Е З Ю М Е

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МРРБ

КЪМ 31.12.2023 г.

Отчетът за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството (МРРБ) представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики.

Към 31.12.2023 г. отчетът на консолидираните разходи е в общ в размер на 4 309 472 376 лв., от които 3 404 779 537 лв. са отчетени по бюджета на МРРБ, а 904 692 839 лв. - по оперативни и други програми, по които МРРБ е бенефициент.

През годината са финансирани разходи за провеждане на следните политики и програми:

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 3 989 998 лв. и средства като бенефициент по оперативни и други програми в размер на – 51 626 873 лв.

Политиката се осъществява по три бюджетни  програми:

По програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ са усвоени бюджетни средства в размер на 1 700 478 лв. и средства по оперативни и други програми в размер – 23 491 680 лв.

Програмата се изпълнява от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ и дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР)

От началото на програмен период 2014-2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е обявил общо 27 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3,12 млрд. лв., като по този начин е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

В рамките на отчетния период:

По ОПРР 2014-2020 г. сключените договори са 46 бр. на обща стойност 223,2 млн. лв.; изплатените средства са в размер на 571,8 млн. лв. или 18,28 % от бюджета на програмата; сертифицирани са разходи в размер на 431,42 млн. лв. или 13,79 % от бюджета на програмата; приключили са 62 бр. проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 129,9 млн. лв.

По ПРР 2021-2027 г. - 1 бр. сключен договор на обща стойност 462,1 млн. лв.; изплатените средства са в размер на 138,6 млн. лв., или 2,14 % от бюджета на програмата; сертифицирани са разходи в размер на 138,6 млн. лв. или 2,14 % от бюджета на програмата.

За отчетния период са изготвени общо 8 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: Одобрен 1 бр. Морски пространствен план, 1 бр. изменен Правилник за прилагане на Закона на регионалното развитие(ЗРР), Одобрени 1 бр. Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ. Изготвени 3 бр. процедурни правила за РСР за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР – част 1,2,3. Изготвени са 2 бр. технически спецификации: за извършване на последващи оценки (ПО) на Националната стратегия за регионално развитие и на ЗРР.

За отчетния период са проведени 30 броя заседания и координационни срещи, както следва: 6 бр. заседания на РСР в съответните региони за планиране от ниво 2; 4 бр. заседания на КН на ОПРР; 14 бр. със заинтересовани страни в областта на: спортна инфраструктура, образователна инфраструктура, индустриални паркове и зони, прилагане на ФИ, 6 бр. за представяне на възможностите за подкрепа по ПРР 2021 – 2027 г. и Фонда за справедлив преход в гр. Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Отчетът на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ представя информация за изпълнението на целите и програмите, администрирани от дирекцията, въз основа на изпълнените дейности в рамките на отчетния период по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Отчетът включва информация за изпълнението на всяка от програмите за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г, в които Република България участва, включително преглед на реализираните през отчетния период дейности по тези програми.

Основните дейности по програмите за трансгранично сътрудничество за програмен период 2014-2020, за които дирекцията е Управляващ орган, са свързани с контрол на изпълнението на дейностите и верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания, изготвяне и подаване на доклади по сертификация до Сертифициращия орган.

По програмите за териториално сътрудничество и добросъседство, за които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален орган за програмен период 2014-2020, основните изпълнявани дейности са свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол и администриране на нередности.

Отчетът съдържа информация за напредъка по програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2021 – 2027. Основните дейности по тези програми са свързани с организацията, подготовката и публикуването на поканите за набиране на проектни предложения, оценката им и сключването на договори.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ - в областта на административно-териториалното устройство е постигнат напредък за е постигнат напредък за изпълнение на поставените цели, като реализираните дейности и използваните ресурси са допринесли за:

-	По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

-	Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

-	Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегическите документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.

По програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 723 344 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 27 858 054 лв.

В изпълнение на заложените цели, през отчетния период дирекция „Жилищна политика“ (ДЖП) се създават условия за подобряване състоянието на сградния жилищен фонд чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

Постигането на целите е свързано:

- С реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/програмата) в изпълнение на ПМС № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Към 31.12.2023 г. са обновени и въведени в експлоатация 1965 жилищни сгради, от които окончателно разплатени са 1954 жилищни сгради. НПЕЕМЖС се намира в заключителна фаза на изпълнение. Във връзка с отчетен недостиг на средства за окончателно приключване на програмата и завършване на 2022 жилищни сгради е прието ПМС № 228/17.11.2023 г., съгласно което МРРБ сключи споразумения за трансфер на средства за окончателното завършване и енергийно обновяване на 48 жилищни сгради, които ще бъдат завършени със одобрените средства по постановлението.

- С изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ.

Изпълнението на инвестицията се намира на етап сключване на партньорски споразумения с водещите партньори – общински и районни администрации, след извършена оценка на 3068 проектни предложения. Към 31.12.2023 г. в изпълнение на Подмярка 1 е извършено следното: приключи оценяването на 3068 проектни предложения (респ. за енергийно обновяване на 3068 жилищни сгради) от 152 общини. Резултатите са публикувани в ИСУН 2020 и на официалната интернет страница на МРРБ. Предстои сключване на партньорски споразумения.

Във връзка със Заповед № РД-02-14-666/ 21.06.2023 г. на министъра на РРБ, ДЖП е определена и отговаря за изпълнението на следните реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ:

Реформа C4.R5: „Създаване на звена на принципа „Обслужване на едно гише“;

Реформа C4.R2: „Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективното обновяване на жилищни сгради“.

Към 31.12.2023 г. по Реформа C4.R5 с РМС № 623/14.09.2023 г. 28 областни информационни центрове са определени за структури за предоставяне на консултации на граждани, в които обслужването се извършва на принципа „Обслужване на едно гише“. 6 от тези звена вече функционират като пилотен проект.

Към 31.12.2023 г. по Реформа С4.R.2 в ДВ. бр. 82 от 29.09.2023 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на ЗУЕС, целящ улесняване и облекчаване на взимането на решение от общото събрание на собствениците в жилищните сгради по въпроси, свързани с обновяването на общите части на сградата, както и участието на сдруженията на собствениците в проекти за обновяване.

По програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ са усвоени бюджетни средства в размер на 1 566 176 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 277 139 лв.

Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“

При осъществяване на поставените цели и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ към 31.12.2023 г. се подготвят, реализират и финализират:

Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС; проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти, както и актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на различни обекти; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало; съставяне на актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС; отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост.

Също така през 2023 г. дейностите в обхвата на Програмата са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и добро управление на търговските дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50% държавно участие от системата на МРРБ са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнение на политиките и целите на администрацията.

Заложените чрез програмата цели по отношение на управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие са постигнати, като ползите за обществото се изразяват в поддържането на условия за функциониране на жизнеспособни и конкурентни дружества, които предоставят качествени услуги на потребителите. Създадена е необходимата организация за продължаване на структурната реформа в отрасъл „Води“, подпомогната е процедурата, свързана с приемането на бизнес-плановете и утвърждаването, и одобряването на цените на предоставяните от ВиК операторите услуги за регулаторния период 2023 – 2027 г. Изпълняват се предвидените мерки за окрупняване и консолидиране на обособените територии на действие на регионалните ВиК дружества.

- Финализирана е процедурата по прехвърляне/апортиране на държавното участие във „ВиК“ ООД, гр. Исперих в капитала на  „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София, а в края на 2023 г. е стартирала същата процедура и за „ВиК“ ООД – гр. Силистра;

- Издадени са 56 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ на взети решения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за кредитиране/финансиране на дъщерни дружества ВиК оператори, на обща стойност 559 503 564 лв, за оборотни нужди и покриване на нарасналата стойност на собственото им участие от индексация на СМР по сключените договори по ЗОП при изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020 г. От тях за 7 дъщерни ВиК дружества сумите са предоставени чрез увеличение на капитала им и придобиване от БВиК холдинг ЕАД на дялове в тях, на обща стойност 108 442 205 лв.;

- В изпълнение на изискванията на ЗПП и ППЗПП към 31.12.2023 г. са стартирани 9 конкурсни процедури за избор на управителни и контролни органи на публичните предприятия от системата на МРРБ като от тях приключени са 4 конкурсни процедури за избор на трима членове на съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ЕООД, гр. Велико Търново, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и трима членове на съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Стартирани са 5 конкурсни процедури за избор на управителни органи в „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД, гр. София, „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София, „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна, „Геозащита Перник“ ЕООД, гр. Перник, „Геозащита Плевен“ ЕООД, гр. Плевен;

- Изпълнена е процедура за преобразуване чрез отделяне на „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна в съответствие с чл. 262в от Търговския закон. Образувани са три нови самостоятелни дружества, с цел по-ефективно функциониране и предосавяне на услуги по предмета на дейност на територията на страната.

- Осъществени са промени в Устава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, като е приета нова двустепенна система на управление и са избрани чрез конкурс в АППК и в МРРБ членовете на Надзорния съвет на дружеството.

В резултат на изпълнените дейности и процедираните решения, касаещи публичните предприятия от системата на МРРБ са осигурени възможности и предпоставки за ефективно функциониране на дружествата и за предвидимост при прогнозиране на развитието и поведението им в динамична бизнес среда. За ВиК операторите от системата на МРРБ, които изпълняват договори по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ в качеството си на бенефициенти, а така също и за тези, които предстои да бъдат бенефициенти по „Околна среда 2021 – 2027 г.“ през настоящия програмен период са осигурени предпоставки да осъществяват дейността си като жизнеспособни, финансово устойчиви и независими предприятия и да не се третират като „дружества в затруднено положение“ с цел достъп до безвъзмезден финансов ресурс през новия програмен период, а така също и за финализиране на процедурите на въвеждане в предвидените срокове на изгражданата от бенефициентите  публична ВиК инфраструктура през програмен период 2014-2020г.

Представеният отчет е изготвен въз основа на реално постигнатите резултати, съпоставени с планираните, като всички от заявените целеви стойности са постигнати, като следва да бъде отбелязано, че броят на издадените актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти, и броят на съставените актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС, кореспондира с броя на заявените в МРРБ искания в тази насока.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 3 380 321 429 лв.  и средства в размер на 852 631 512 лв., като бенефициент по Оперативни програми, като същата се осъществява по три бюджетни  програми:

По програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ са усвоени бюджетни средства в размер на 2 114 778 142 лв. и средства в размер на 648 776 942 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС

По отношение на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ (ВиК и БД)

През отчетния период с Решение № 384/18.05.2023 г. на Министерския съвет е изменена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на пътни участъци и улична мрежа на територията на гр. Петрич. Разгледани са документации за изменение и допълване на списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Ардино, Белица, Марица, Момчилград, Ветово и Велинград, както и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общините Гоце Делчев и Петрич. С Решения № 707/12.10.2023 г. и № 888/14.12.2023 г. на  МС е допълнен списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Ардино, Марица и Велинград.

Продължава изпълнението на пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като малка част от тях са приключили в рамките на 2023 г. През третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. бяха отпуснати останалите средства, необходими за довършване и въвеждане в експлоатация на обектите.

Продължи дейността по актуализацията на базата данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.

През периода приключи изпълнението на пътни обекти от общинската пътна мрежа, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства на територията на общините Елена, Белослав, Шумен, Първомай, Приморско и Момчилград.

През 2023 г. бяха сключени споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Момчилград, Велинград, Джебел, Ветрино, Марица, Априлци, Белица, Угърчин, Каолиново, Гурково, Варна и Мъглиж със срок на завършване 2025 г.

По отношение на Агенция „Пътна инфраструрктура“ (АПИ)

Основната цел на изпълняваната политика е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол №67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2022-2024 г. ще продължи да бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 898 920 351 лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 850 055 446 лв., в т.ч.:

Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) – 266 143 110 лв.;

Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 491 615 757 лв., от които 440 256 992 лв. от тол такси и 51 358 765 лв. от маршрутни карти;

Други такси по тарифата в размер на 112 296 579 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.;

От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 25 090 749 лв.

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 31.12.2023 г. са в размер на 1 293 492 281 лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 1 182 451 225 лв. и съставляват над 91% от общо извършените разходи за издръжка.

Oт тях 109 919 801,55 лв. са изразходени за зимно поддържане, 3 326 231,02 лв. с ДДС за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 135 129 495,21 лв. с ДДС за доставка и монтаж на ограничителни системи и 33 441 247,80 лв. с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка. Остатъка е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.

Основен ремонт

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно ЗДБРБ за 2023 г. са в размер на 61 272 980 лв. Разходваните средства в размер на 61 172 980 лв. са за дейности по:

- Изпълнение на Програма „Аварийни ремонти“

- Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор.

- Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР).

- Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС).

Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно ЗДБРБ за 2023 г. са в размер на 644 842 910 лв. Разплатените средства възлизат на 644 840 910 лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства:

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400.

- Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060

- Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128.47 – километраж по проект), с дължина 11,128.47 км.

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89.

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път „Калотина – пътен възел Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20.

- Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“.

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

- АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”

- „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“

- По проект №BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала Тракия”.

- "Подготовка на проект: Път I-1/E-79/ "Видин-Монтана-Враца", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

- АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

- АМ „Струма“ Лот 3.2

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

- Проект Модернизация на път І–8 „Калотина – Софийски околовръстен път”, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка.

- Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР

Придобиване на земя

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно закон към м. декември са в размер на 10 000 000. За отчетният период са  разплатени 14 348 158 лв. за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители.

Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2023 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно закон 2023 са в размер на 19 008 320 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 19 005 212 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер – 14 720 343 лв.

Придобиване на сгради – 50 000 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 3 997 921

Придобиване на стопански инвентар – 12 117 лв.

Придобиване на други ДМА – 14 280 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти – 210 551 лв.

Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 487 034 лв.

Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка.

Средствата за погашения по държавни инвестиционни заеми са в размер на 50 677 957 лв., а за лихви -  12 840 051 лв.

По програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ са усвоени бюджетни средства в размер на – 1 251 440 123 лв. и средства в размер на 203 854 570 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС

Програмата се изпълнява от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности” (ВиК и БД) и АГКК.

Дирекция „ВиК и БД“

- Част „Геозащита“

През отчетния период беше сключен нов Договор № РД-02-29-7/01.02.2023 г. и Допълнително споразумение № РД-02-29-7(1)/04.08.2023 г. с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от задълженията на МРРБ съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и е изпълнен мониторинг на 216 свлачища.

Приключено е изпълнението на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“, свързан с укрепване на свлачище и брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево. Строежът е приет с Държавна приемателна комисия и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-35/26.01.2023 г.

Приключено е изпълнението на договор с предмет: „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“, окончателната разработка е приета от специализиран ЕСУТ на община Поморие, извършено е окончателно плащане.

Приключено е изпълнението на Договор № РД-02-29-41/16.03.2022 г. с предмет „Актуализация на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2021-2027 г.“, подготвен е финален вариант на програмата, съгласувателна таблица, доклад и заповед за одобряване на програмата. Програмата е одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и е публикувана на сайта на МРРБ.

Стартирана е обществена поръчка с предмет „Актуализация на Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и на Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност“, прекратена през м. септември 2023 г.

Сключен е договор с предмет „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна“ – хармонизиране на инвестиционния проект с европейското законодателство (ЕВРОКОД)“, след проведена обществена поръчка. Приключено е изпълнението на I етап от договора, внесена документация.

Сключен е Договор № РД-02-29-113/10.11.2023 г. с предмет „Научна задача за подпомагане на процеса по допълване на доклада по ОВОС по проект “FAST Danube”, проведени срещи, кореспонденция, представен доклад за изпълнението на първи етап от задачата, извършена проверка на представените документи, приети и разплатена извършената работа.

Стартирана е процедура по ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол” за избор на изпълнител, отворена е оферта, проведени са заседания на оценителната комисия.

През 2023 г. продължи изпълнението на обекти със сключени договори, усилията за провеждане на процедури по ЗОП за значими обекти, както и изпълнението на сключени в предходни години на 40 споразумения за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и/или строителни и монтажни работи (СМР) по предложения на общини, свързани с укрепване на свлачищни райони на територията на 28 общини: Бяла, Сухиндол, Смолян, Правец, Приморско, Белово, Иваново, Мездра, Омуртаг, Своге, Белене, Бойчиновци, Брезник, Брусарци, Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Златоград, Каварна, Ловеч, Оряхово, Ракитово, Сатовча, Свищов, Тетевен, Трън и Царево.

В съответствие с финансовия ресурс в началото на 2023 г. отново е отправена покана до всички общински администрации чрез Националното сдружение на общините и областните управители за представяне на предложения за финансиране на ППР и/или СМР за извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие. След проведени от началото на 2023 г. четири работни срещи, е извършена оценка и приоритизация по одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството критерии за оценка на допустимите предложения и са сключени 15 нови споразумения – в 12 общини: Сливен-2, Стражица, Тутракан, Балчик-2, Несебър-2, Бургас, Приморско, Ардино, Златоград, Плевен и Баните и в община Русе.

Приключени са споразумения за трансфер на финансови средства за извършване на геозащитни дейности с общини Сухиндол, Смолян, Правец, Омуртаг, Своге-2, Белене, Брезник-2, Златоград, Сатовча-4, Ловеч-3, Оряхово, Тетевен и Приморско.

За периода от 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 88 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони.

Част „Благоустройствени дейности“

През периода продължи изпълнението на преходни обекти по сключени на предходен етап споразумения за трансфер на средства на териториите на общините Правец, Летница и Родопи.

През периода приключи изпълнението на обекти, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства на териториите на общините Белово, Неделино, Разлог, Пещера, Троян и Ямбол.

През отчетния период е прекратено едно споразумение за трансфер за обект на територията на община Белово.

Продължават да се изпълняват обекти възстановяване на улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/01.03.2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации, като част от тях са приключили в рамките на 2023 г. През третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. бяха отпуснати останалите средства, необходими за довършване и въвеждане в експлоатация на обектите.

През 2023 г. бяха сключени споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на улична мрежа на териториите на общините Първомай, Рудозем, Варна, Върбица, Кнежа, Гурково, Бяла Слатина, Цар Калоян и Левски, чието изпълнение следва да завърши през 2025 г.

- Част „Водоснабдяване и канализация“

През периода продължи изпълнението на „Проект за развитие на общинска инфраструктура“. Изпълнението на СМР на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ приключи на 02.08.2021 г.,  на 18.01.2022 г. от Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК) е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-25/18.01.2022 г., с което строеж „Рехабилитация на язовир „Студена“ е въведен в експлоатация. На 02 август 2022 г., съгласно договора, приключи срокът за съобщаване на дефекти. Изготвени са окончателни документи по договорите  и през отчетния период са извършени финалните разплащания за обекта. Изпълнението на дейностите за обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)“ продължава и през 2023 г. Съгласно последната представена строителна програма, строителството ще продължи до м. октомври 2024 г.

Във връзка със сключен договор за „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ през отчетния период е изготвен работен проект за завършване на ПСПВ, гр. Сливен и са проведени част от съгласувателните процедури с компетентните органи по реда на ЗУТ във връзка с неговото одобряване и издаване на разрешение за строеж. Подготвена е и предстои одобряване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), гр. Сливен“ и осъществяване на строителен надзор по време на строително - монтажните работи на обект "Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), гр. Сливен“.

Продължава изпълнението на 105 бр. ВиК обекти, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации. Извършва се документален мониторинг на представяните доклади. Към момента някои от обектите/етапи от обектите са изпълнени, а други все още се изпълняват, в рамките на предоставеното финансиране чрез споразумения за трансфер през 2022 г. и допълнителни споразумения, сключени през 2023 г. Срокът за изпълнение на дейностите за ВиК обектите по подписаните споразумения и допълнителни споразумения е до 31.10.2024 г.

През 2023 г., извън средствата за споразуменията, подписани в съответствие с РМС № 711/09.09.2022 г., от бюджета на МРРБ са подписани споразумения с 11 бр. общини за предоставяне на средства за 12 бр. ВиК обекти, изпълнението на които ще продължи и през 2024 г.

През периода приключи изпълнението на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2”, финансиран от  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Приети са всички доклади по договорите за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област,  Търговище и Хасково. По проекта са проведени също семинари, мероприятия за добри практики и информационни събития. Срокът за изпълнение на проекта беше до 31.12.2023 г.

През отчетния период продължи подпомагането на Асоциациите по ВиК с методическа помощ за организиране на 55 броя заседания на общите събрание на асоциациите и е осигурено финансирането от държавния бюджет за тяхната дейност, съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите. Дейността на асоциациите е изцяло съобразена с изпълнение на нормативните изисквания и договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, подписани със съответните ВиК оператори.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ (УТАТУ)

В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУПО, през отчетния период в изпълнение на действащи споразумения, са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 773 941,86 лв.

Окончателният проект на ОУП на община Шабла е разгледан и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и е одобрен със Заповед № РД-02-15-95/04.07.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изменение на ОУП на община Царево е възложено за изпълнение на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД по реда на чл. 14, ал. 1, , т. 5 от Закона за обществените поръчки.

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Основната цел, която беше поставена, е със законопроекта да се определи статута на строежи на техническата инфраструктура, които са започнати или изградени, реконструирани, ремонтирани без изискващите се по ЗУТ строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. По естеството си тези строежи са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение. Поради това със законопроекта се предвижда преходна разпоредба, която да определи необходимите условия за регламентиране статута „търпимост“ на горепосочените строежи, в резултат на което същите няма да подлежат на премахване и забрана за ползване, както и се регламентират условията и реда за тяхното завършване и въвеждане в експлоатация с оглед гарантиране на обществения интерес, на тяхната безопасност, опазването на околната среда. Законът не е гласуван в Народното събрание.

По инициатива на народни представители, на 11.07.2023 г. в Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема „Регулация на дивото и свободно къмпингуване“ с участие на народни представители, представители на заинтересованите министерства, кметове на Черноморски общини, както и представители на НПО сектора. По време на кръглата маса не се постигна консенсус за приемане на наредбата, като се посочваха мотиви относно необходимостта от приемане на стратегия за развитие на къмпинг туризма, ограничения обхват на наредбата (само за зона „А“ и зона „ Б“ по Черноморското крайбрежие), нуждата нормативно да се регламентира „свободното къмпингуване“ като туристическа дейност за цялата територия на Република България, като се определят общи правила, които да регулират, а да не забраняват тази дейност.

Предвид гореизложеното, със Заповед № РД-02-14-1076/17.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена нова междуведомствена работна група със задача да продължи работата по анализиране на нормативната уредба и обсъждане на предложения във връзка с изработването на проекта на наредба по чл. 10а, ал. 3 от ЗУЧК.

След проведени обсъждания работна група взе решение проектът на наредба по чл. 10а, ал. 3 от ЗУЧК да не бъде одобряван. За решаване на проблемите, свързани със свободното къмпингуване е необходимо Министерството на туризма да актуализира стратегическите документи по чл. 5, ал. 2 от Закона за туризма с цел определяне на насоки за развитие на къмпинг туризма, вкл. „свободното къмпингуване“, както и да бъдат подготвени предложения за нормативни промени в Закона за туризма, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, и др., с които да се регламентират условията и реда за „свободно къмпингуване“ на територията на цялата страна, а не само по Черноморското крайбрежие.

Експерти от дирекцията са взели участие в изготвяне на Наръчник за процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници.

За осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни  обекти на пътната, пристанищната и друга инфраструктура, са издадени 23 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на общи и подробни устройствени и техните изменения, проведени са 25 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за разглеждане на ОУП, ПУП и техни изменения, както и на Морския пространствен план на Република България и са издадени 23 бр. заповеди за одобряване на ОУП, ПУП и техни изменения.

Съгласно правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени 92 бр. инвестиционни проекта и са издадени 97  бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж за обекти в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. обекти на пътната инфраструктура, на електропреносната мрежа, на железопътната инфраструктура, на пристанищната инфраструктура и др. Презаверени са 2 разрешения за строеж, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на които е изтекъл срокът на правно действие. Регистрирани са 61 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Оперативни цели на АГКК за 2023 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение и др.

Приходите към 31.12.2023 г. са в размер на 25.7 млн. лева.

- Продукти /услуги и дейности извършвани по програмата:

- Създаване и поддържане на КККР;

- Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Геодезия и картография;

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица;

- Регистрация на правоспособни лица.

- Показатели за полза/ефект и за изпълнение на програмата:

- Извършени услуги – 4.35 млн. бр.;

- Дейности по създаване на КККР – одобрени КККР на урбанизираните територии на 110 бр. населени места;

- Преизмерване на държавната нивелачна мрежа – 613 км.;

- Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции;

- Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи – осъществява се и за 4-те мрежи, получили удостоверение за оценка на  съответствие.

Разходите по програмата към 31.12.2023 г. са в размер на 29 784 904 лева, представляващи ведомствени разходи по бюджета на АГКК.

По програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ са усвоени бюджетни средства в размер на 14 103 164 лв.

Дирекция „Технически правила и норми“

Изпълнението на индикаторите с натрупване към 31.12.2023 г. спрямо целевите им годишни стойности по бюджетна програма 2100.02.03 Бюджетна програма  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“, са преизпълнени за 2023 г.

Утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2023 г. е 160 000 лв. От него към 31.12.2023 г. са разплатени (усвоени) 30 000 лв. с ДДС и не са усвоени 130 000 с ДДС поради забавени обществени поръчки за две важни за дирекцията и МРРБ задачи. Тези задачи ще бъдат изпълнени и за тях ще бъде поет ангажимент през 2024 г, което изцяло нарушава тригодишната бюджетна прогноза за периода 2024 г. – 2026 г. съответно цялото планиране на работата на дирекцията през следващите години.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 31.12.2023 г. показва, че дирекция ТПН въпреки финансовите пречки успешно изпълнява задачите от програмния бюджет въпреки недостига на бюджетни средства и нарушеното планиране.

Към 31.12.2023 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на  Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звено за контакт относно строителните продукти.

Дирекция за национален строителен контрол

В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на националния строителен контрол, Дирекция за национален строителен контрол е извършила за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 год., както следва:

- Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти за спазването на основните изисквания към строежите, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ) – общо 44 131 бр.

- Дейност по премахване на незаконни строежи

- Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

- Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

- Съставени АУАН-за установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 517 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

- Проведени административнонаказателни производства

- Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

- Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

9.   Реализирани приходи - през 2023 г. от ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 5 056 907 лв., в това число 512 296 лв. от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и споразумения.

По програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 20 468 110 лв. и средства в размер на 434 454 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МРРБ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС)

През отчетния период 01.01.2023 – 31.12.2023 г. дейността на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) предостави комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. Осигури информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана и класифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези системи.

Дирекция ИОСС осигури непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекцията координира и подпомага провеждането на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП).

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Организирана е дейността по набиране и подбор на персонала, кариерно израстване и развитие на служителите от министерството, повишаване на професионалната квалификация и обучение, като са обявени и проведени конкурсни процедури, процедури по мобилност, подбори и обучения. Изготвени са административни актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите, за провеждане на обучения. Изготвени са документи, свързани с управлението на човешките ресурси и вътрешния документооборот, обработени са болнични листове. Проведени са профилактични медицински прегледи и изследвания за превенция и диагностика на ранни форми на заболявания. Попълнена и актуализирана е информацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали. Изпълняват се дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодната система. Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

Инспекторатът на МРРБ

За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 48 (четиридесет и осем) проверки.

Основните приоритети на Инспектората са насочени към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията чрез независима и обективна оценка на дейността.

При някои от извършените проверки са установени пропуски и нарушения, с оглед което са дадени препоръки за подобряване на дейността. Ръководителите на проверените структури са предоставили необходимата информация за изпълнението на препоръките.

През периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са постъпили 35 (тридесет и пет) броя сигнали по Административнопроцесуалния кодекс, по които са предприети съответните действия.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2023 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. За изпълнението на предвидените в плана антикорупционни мерки са изготвени шестмесечен и годишен отчет, които са публикувани на официалната интернет страница на министерството в раздел „Антикорупция“.

Инспекторатът е извършил проверка на всички декларации за несъвместимост на назначените служители за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Подготвени и разпространени са 283 съобщения до медиите, включително за обществени консултации. Организирани и проведени са 73 интервюта. Отговорено е на 119 запитвания от медии. Подготвена е информация за 73 публични събития или посещения в страната. Съгласувани са 153 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за разглеждане от МС. Публикувани за обществено обсъждане са 26 проекта на документи.

Изготвени са 95 поздравителни адреса или благодарствени писма и 120 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина.

Организирани са срещи на министъра с четирима посланици, участието на заместник-министър в конференция за възстановяването на Украйна в Лондон и експертна среща с представители на посолството на Канада по проблеми на ВиК сектора. Подготвено е участието в заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека.

Дирекция ВОПМС участва в дейностите по присъединяване на България към ОИСР. Подготвени са отговори на въпросници в рамките на техническите прегледи от 16 от комитетите на организацията. Извършено е плащане на членския внос за текущата година. Организирани са участията в заседания на Междуведомствения координационен механизъм и изготвянето на Пътна карта до 2025 г. и провеждането на мисията на екип от КПРР през м. ноември 2023 г.

Като Секретариат на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия отдел ЕКМСА изпълнява регулярно ангажиментите по Дунавската и другите макрорегионални стратегии.

Звеното координира цялостната дейност на МРРБ, свързана с членството на България в ЕС: участва в 47 заседания на СЕВ, отчита изпълнението на Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС; изготвени са 12 месечни отчета за статуса на мерките от Плана и 8 доклада до ЕК.

Предоставени са материали, необходими за участие на високо държавно и дипломатическо ниво, по теми, свързани с международното сътрудничество с 39 държави и 7 други формата.

Изготвени са 275 резюмета на материали за заседанията на МС. Осигурени са 147 писмени превода на документи и 12 устни превода при официални срещи или събития.

Всички официални срещи в министерството са осигурени протоколно и са отразени.

Дирекция „Вътрешен одит“

В периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. дирекция „Вътрешен одит” е изготвила Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2022 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок. В периода е изготвен Стратегически план за 2024 г. – 2026 г. и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2024 г. Извършен е анализ на информация за целите, процесите, дейностите и структурите в МРРБ. Идентифицирани са одитните единици и е извършена оценка на риска по съответните рискови фактори. Определени са ниско, средно и високо рисковите структури, процеси и дейности в МРРБ. Определена е одитната стратегия, като и потребността от одиторски персонал.

Дирекция „Вътрешен одит“ е постигнала целите, заложени в Стратегическия план за 2023 г. – 2025 г. Изпълнени са 15 одитни ангажименти. През отчетния период са направени 172 констатации, като 117 от тях са с отрицателен характер. Дадени са 38 препоръки, които са приети от ръководството. Ефектът от изпълнението на препоръките ще доведе до подобряване на функционирането на вътрешния контрол и съответствие на процесите с действащото законодателство, което от своя страна потвърждава значимостта на вътрешния одит за подобряване на дейността на одитираните единици.

Дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготви тригодишната бюджетна прогноза; изготви и представи ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ, изготви консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за СЕС и по други международни програми и договори, организира, координира и обобщи отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществи финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

Дирекция „Обществени поръчки“

В изпълнение на възложените й функции дирекция „Обществени поръчки“ планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки а именно: изготви План-график за провеждането на обществените поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2023 г.; извърши преглед на постъпилите 79 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ; изготви общо 60 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП, и договори за директно възлагане; проведе възлагането на 53 обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки; изготви и организира сключването на 67 договора за възлагане на обществените поръчки; изготви и организира сключването на 32 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки; извърши предварителен контрол на 61 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на АПИ, АГКК и ДНСК; изготви 6 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции и осъществи процесуално представителство пред съдебните институции и КЗК; води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; подготви и изпрати за публикуване необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз; съхрани документацията по проведените обществени поръчки.

Дирекция „Правна“

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 960 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

В дирекцията са постъпили и разгледани 148 заявления за достъп до обществена информация. На 52 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 16 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по едно от заявленията е изготвено решение, с което е отказан достъп до исканата информация. По 11 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 57 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др.

Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

ГД “ГРАО“

Информационната система на ГРАО е базова информационна система по отношение на данните от гражданската регистрация и една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  Предоставените от информационната система данни за гражданската регистрация на лицата имат задължителен характер за останалите информационни системи.

Осигурени са всички дейности, произтичащи като задължения на ГД ГРАО от Изборния кодекс, във връзка с проведените избори.

Изпълнението на програмата е създало предпоставки за подобряване на контрола и методологията на дейностите, свързани с гражданската регистрация и подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.