[image: image4.jpg]MunucmepcmBo Ha pezuoHaAHOmMO
paaBumue u 6AazoycmpoiicmBomo






Р Е З Ю М Е
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МРРБ
КЪМ 31.12.2025 г.
Отчетът за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството (МРРБ) представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики.

Към 31.12.2025 г. отчетът на консолидираните разходи е в общ в размер на 3 481 575 076 лв., от които 2 373 664 569 лв. са отчетени по бюджета на МРРБ, а 1 107 910 507 лв. - по оперативни и други програми, по които МРРБ е бенефициент.
Към 31.12.2025 г. са извършени разходи за провеждане на следните политики и програми:
2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 4 025 428 лв. и средства като бенефициент по оперативни и други програми в размер на – 37 007 759 лв.
Политиката се осъществява по три бюджетни  програми:

	По програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ са усвоени бюджетни средства в размер на 855 342 лв. и средства по оперативни и други програми в размер – 22 219 343 лв.


Програмата се изпълнява от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ и дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) 
По ОПРР 2014-2020 г. изплатените средства са в размер на 4,6 млн. лв. или 0,15 % от бюджета на програмата; сертифицирани са разходи в размер на 17,8 млн. лв. или 0,57 % от бюджета на програмата.

По ПРР 2021-2027 г. - 433 бр. сключени административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) /заповеди/финансово споразумение за предоставяне на средства (БФП + финансов инструмент) на обща стойност 2,7 млрд. лв., от които 424 са сключени в рамките на отчетния период на обща стойност на предоставената БФП в размер на 2,1 млрд. лв.; изплатените средства са в размер на 247,7 млн. лв., или 3,82 % от бюджета на програмата; сертифицирани са разходи в размер на 33,3 млн. лв. или 0,51 % от бюджета на програмата.

Инициирано е изменение на ПРР 2021-2027 г., включващо допълване текста на програмата с цел адаптиране спрямо актуализираните текстове на Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент REPowerEU, както и промяна в обхвата на допустимост на дейностите по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, с които се допуска подкрепа за социална инфраструктура в селски общини. 

С цел ефективно и целенасочено използване на финансовия ресурс по линия на Фонда за справедлив преход, част от средствата за безвъзмездна финансова помощ се насочват към финансов инструмент. С новата версия на програмата се променя и методът за възстановяване на разходи на бенефициенти по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“, с което се уеднаквява подходът на плащане към бенефициентите с този на възстановяване на средства от ЕК, а именно – чрез финансиране, което не е свързано с разходите. 
За отчетния период са изготвени общо 13 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие.

За отчетния период са проведени над 40 броя заседания и координационни срещи, както следва: 31 бр. заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие; 3 бр. заседания на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г.; 3 бр. писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г., свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по ПРР 2021-2027 г. и 3 бр. събития, свързани с Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027.

По НПВУ за отчетния период изплатените средства са в размер на 178,5 млн. лв.:

· 4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – 106 632 768,71 лв.;

· 4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – 12 221 695,14 лв.;

· 4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ – 751 567,19 лв.;

· 4.030 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиция С4.I1, подмярка 2 и 3“ – общо 347 354,04 лв.;

· 8.013 „Екологосъобразна мобилност “ – 58 501 806,99 лв.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ представя  информация за изпълнението на провежданите политики за периода 01.01–31.12.2025 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите, администрирани от дирекцията, въз основа на изпълнените дейности в рамките на отчетния период по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Проектите по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 приключиха своето изпълнение в края на 2023 г. През 2025 г. основните дейности за програмен период 2014-2020, за които дирекцията е Управляващ орган, бяха по приключване на програмите - подготвени бяха проекти на годишни обобщения на одитните доклади, декларации за управлението и окончателни доклади за изпълнението на програмите. Съгласувани бяха проектите на годишни счетоводни отчети, представени от Сертифициращия орган. 

По програмите за териториално сътрудничество и добросъседство, за които дирекция УТС е Национален орган за програмен период 2014-2020, изпълнените дейности са свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол и администриране на нередности.

Отчетът съдържа информация за напредъка по програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2021 – 2027. Дейностите по тези програми са свързани с организацията, подготовката и публикуването на поканите за набиране на проектни предложения, оценката им, сключването на договори за субсидия, наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, верификация на отчетените разходи и подготовка на доклади за извършена верификация. 

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МРРБ за 2025 г.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ - през отчетния период е осигурено:
-
По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

-
Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

-
Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегическите документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.
	 По програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 1 269 783 лв. и средства по оперативни и други програми в размер на 14 788 416 лв.


Дирекция „Жилищна политика“

Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ. 

Напредък по фактическото изпълнение на инвестицията:

Общ брой жилищни сгради за енергийно обновяване: 585 бр. сгради

Общ брой въведени в експлоатация жилищни сгради: 24 бр. сгради

Отчет за изпълнението на бюджета на инвестицията:

Общ бюджет на база предоставена БФП: до 1 496 347 328,00 лв. в т.ч.

Източник от механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ): до 1 189 503 129,00 лв.

Източник държавен бюджет за невъзстановим ДДС: до 236 226 509,00 лв. 

Собствен принос на крайния получател: до 70 617 600,00 лв.

Общо разплатени средства БФП по инвестиция C4.I1 - 927 540.95 лв. в т.ч.

Разплатени средства с източник МВУ - отчет: 142 041 388,10 лв.

Разплатени средства за невъзстановим ДДС – отчет: 27 886 152,85 лв.

СНД подготви и представи на ЕК мотивирано предложение за промяна заложените първоначални индикатори по Инвестиция С4.I1, прието от ЕК, предвид което предстои изготвяне на анекс към оперативно споразумение с рег. № СПОР-17/16.02.2023 г. за изпълнение на НПВУ с МФ.

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС/ Програмата). Изпълнението на програмата е в заключителен етап.

Напредък по фактическото изпълнение на Програмата:

Общ брой жилищни сгради за енергийно обновяване:
1968 бр. сгради

Общ брой въведени в експлоатация жилищни сгради:
1968 бр. сгради

Общ брой обновени жилища: 131 729 бр. жилища

Общ брой облагодетелствани обитатели в жилищните сграда: 279 362 бр. обитатели

Отчет за изпълнението на бюджета по програмата:

Общ стойност на бюджета на НПЕЕМЖС: 2 000 000 000,00 лв.

Общо стойност на разплатените средства към ББР ЕАД: 1 980 714 751,69 лв. в т.ч.

Обща стойност на разплатената главница: 1 954 984 775,39 лв.

Обща стойност на разплатената лихва:
25 729 976,30 лв.

Обща стойност на остатъчното салдо по сметката 

за чужди средства в БНБ – неусвоени средства: 19 285 248,31 лв.
	По програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ са усвоени бюджетни средства в размер на  1 900 303 лв. 


Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“
При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция Държавна собственост и търговски дружества са изготвени и финализирани следните процедури и актове: 
Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на ведомства и общини, за безвъзмездно прехвърляне в собственост на общини на имоти – частна държавна собственост, за учредяване на право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС; проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти, както и актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на различни обекти; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало; съставяне на актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС; отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост.

През 2025 г. са приети изменения в Закона за държавната собственост, касаещи извършването на разпоредителни действия по продажба и замяна на имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, като с оглед унифициране на режима за продажба на тези имоти, са предвидени и съответните изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
През 2025 г. дейностите в обхвата на програмата са създали необходимите предпоставки и условия за по-добро функциониране и управление на търговските дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50% държавно участие от системата на МРРБ са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнение на политиките и целите на администрацията.

Заложените чрез програмата цели по отношение на управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие са постигнати, като ползите за обществото се изразяват в поддържането на условия за функциониране на жизнеспособни и конкурентни дружества, които предоставят качествени услуги на потребителите. Създадена е необходимата организация за продължаване на структурната реформа в отрасъл „Води“, както и за одобряването/актуализирането на бизнес програмите на публичните предприятия с държавно участие и приемането на отчетите за тяхното изпълнение и за оценка на показателите за достигнатото равнище на заложените финансови и нефинансовите цели, чрез които се реализира политиката за участието на държавата в публичните предприятия.

В резултат на изпълнените дейности и процедираните решения, касаещи публичните предприятия от системата на МРРБ са осигурени възможности и предпоставки за ефективно функциониране на дружествата и за предвидимост при прогнозиране на развитието и поведението им в динамична бизнес среда. За ВиК операторите от системата на МРРБ, които изпълняват договори по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ и „Околна среда 2021 – 2027 г.“ в качеството им на бенефициенти, са осигурени предпоставки да осъществяват дейността си като жизнеспособни, финансово устойчиви и независими предприятия и да не се третират като „дружества в затруднено положение“ с цел достъп до безвъзмезден финансов ресурс през новия програмен период, а така също и за финализиране на процедурите на въвеждане в предвидените срокове на изгражданата от бенефициентите публична ВиК инфраструктура през програмен период 2014-2020 г.

Представеният отчет е изготвен въз основа на реално постигнатите резултати, съпоставени с планираните, като всички от заявените целеви стойности са постигнати, като следва да бъде отбелязано, че броят на издадените актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти, и броят на съставените актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС, кореспондира с броя на заявените в МРРБ искания в тази насока.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 2 342 496 025 лв.  и средства в размер на 1 070 902 748 лв., като бенефициент по Оперативни програми, като същата се осъществява по три бюджетни  програми:
	По програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ са усвоени бюджетни средства в размер на 2 267 814 536 лв. и средства в размер на 300 202 769 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС


По отношение на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ (ВиК и БД):
През отчетния са разгледани документации за изменение и допълване на списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Вълчи дол, Вършец, Ардино, Белица, Велинград, Велики Преслав, Априлци, Белене, Неделино, Сливо поле, Кубрат, Разлог, Искър, Троян, Луковит, Несебър и Поморие. С Решения № 168 от 19.03.2025 г., № 193 от 27.03.2025 г. и № 924 от 29.12.2025 г. е изменен и допълнен списъка на общинските пътища на териториите на общини Вършец, Ветово, Русе, Априлци и Ардино. С Решения № 137 от 12.03.2025 г. и № 192 от 27.03.2025 г. е променена собствеността от публична държавна в публична общинска на територията на общините Попово, Ветово и Свиленград.
Продължава изпълнението на пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на отчетния период. 

Продължи дейността по актуализацията на базата данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.

Продължава изпълнението на сключени в предходен етап споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Ветрино, Марица, Угърчин, Каолиново и Мъглиж. Продължава изпълнението на част от обектите със сключени споразумения за трансфер на средства през 2023 г. и 2024 г. 

По отношение на Агенция „Пътна инфраструрктура“ (АПИ)
Стратегическа визия на АПИ: България да има устойчива пътна мрежа, интегрирана в Европейската транспортна система.
Основната цел на изпълняваната от АПИ политика е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол №67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2024-2027 г. ще продължи да бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Стратегически цели: 


· Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

· Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

· Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

· Ефективно управление на пътния сектор.

Оперативни цели: 


· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

· Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 

· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

· Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

· Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

· Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. 

·  Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса

· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

Описание на приходите
Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. са в размер на 1 138 073 455 лв., или 99.69 % изпълнение. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (999 837 074 лв.), се наблюдава ръст от 138 236 381 лв. при изпълнение на приходната част на бюджета.на АПИ и се дължи на промяна в Тарифата за таксите, които се събират от АПИ и е в резултат от увеличените размери на ТОЛ такси за тежкотоварни автомобили, в сила от 01.07.2023 г. и промяна цените на винетките влязла в сила от 01.05.2025 г.

Основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 1 102 672 297 лв., в т.ч.:

Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) –  319 637 415 лв. представляващи 102,98 % преизпълнение от планираните в ЗДБ 2025 г. средства.

 Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 677 744 058 лв. от които – 627 979 007 лв. от тол такси и 49 765 051 лв. приходи от издадени маршрутни карти  преставляващи 95,26 %, изпълнение от планираните в ЗДБ 2025 г. средства.

Други такси по тарифата в размер на 105 290 824 лв., – 92,46 % изпълнение от планираните приходите от други държавни такси. 

От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 31 954 200 лв., от които 30 996 741 лв. – събрани приходи от НТУ.

Описание на разходите
Разходите за ведомствена издръжка към 31.12.2025 г. на АПИ е в размер на 273 599 175  лв. 

За отчетния период са извършени 33 броя одити, 2 броя оценки на въздействието върху пътна безопасност и 2 броя целенасочени инспекции по пътна безопасност на обща стойност 589 497 лв.

Администрираните разходи за „Текущ ремонт на пътища” са в размер на 1 258 408 139 лв.  , като от тях 944 972 602,43 лв. с ДДС за поддържане на РПМ, 12 307 462.57 лв. с ДДС за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 125 314 970.46 лв. с ДДС за доставка и монтаж на ограничителни системи, 20 495 179.69 лв. с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка и 154 892 189.32 лв. с ДДС по Спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности и 425 735.07 лв. с ДДС по Спогодби за главници, лихви и разноски по дела (като сумата е само за лихви и разноски по дела). Остатъкът е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др. 

Основен ремонт

За бюджет 2025 г. средствата,  за основен ремонт, съгласно уточнения план са  в размер на 215 291 094  лв. Разходваните средства са в размер на 194 281 840 лв.

I. Изпълнение на Програма „Аварийни ремонти“ към 31.12.2025 год.
 В периодът от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. по програма „Аварийни ремонти“ са извършени плащания по параграф 51-00 „Основен ремонт и дълготрайни материлани активи“ на обща стойност 8 896 902 лв.

II. Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 31.12.2025 - извършени дейности ППР за основен ремонт – 6 689 514 лв.
III. Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор – 132 491 212 лв.
IV. Проекти, изпълнявани по Европейски проекти за регионално развитие към 31.12.2025 год. разплатени с бюджетни средства са в размер на 46 204 212 лв.
Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2025 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно уточнен план са 737 129 893 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на 521 901 162 лв. 

Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства: 
•
Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" по три основни позиции, за обособена позиция 1 - Път I-1 "Видин - п.в. Макреш" от км 3+757 до км 33+400 – 187 427 792 лв.

•
Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка:

Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км; 

Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км; 

Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) ≡ км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391.53 км; 

Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км; 

Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.“ – 30 698 296 лв

•
Път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194 +12 – 277 681 212 лв

•
Изграждане на участъци от АМ Хемус: участък 1 от км 87+800 до км 103+060 вкл. пътен възел "Дерманци; участък 2 от края на пътен възел Дерманци до пресичането с път III-3005 вкл. Пътен възел Каленик, от км 103+060 до км 122+260; участък 3 от края на пътен възел Каленик до пресичането с път II-35 вкл. пътен възел Плевен от км 122+260 до км 139+340; участък 4 от края на пътен възел Плевен до път III-301 вкл. пътен възел Летница от км 139+340 до км 166+144.09; участък 5 от края на пътен възел Летница до път III--303 вкл. пътен възел от км 166+144.09 до км 189+344 и участък 6 от края на пътен възел на път III--303 до път I-5 вкл. пътен възел от км 189+344 до км 222+000 – 118 708 798 лв.

II. Програма "ПР - Изграждане на РПМ", разходен подпараграф 52-06 - Разплатените средства за проучвателно - проектантски работи са в размер на 721 121 лв. 

 III.  Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. за периода от 01.01.2025 до 31.12.2025 г., по-значителни от които:

• АМ Струма Лот 3.1 – 9 532 591 лв. (извършени ППР дейности)

• АМ „Европа“-155 121 806 лв, към които има преосчетоводени суми в размер на /-/ 265 544 008 лв.

IV. Програма Интеррег VI-А Гърция - България 2021-2027 към 31.12.2025

Разплатените средства за строителство са: 4 643 254.80 лева с ДДС, от които 2 230 033 лева с ДДС (бюджет).  

Придобиване на земя

За бюджет 2025 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно утчнен план към за 2025 г. са в размер на 32 700 000 лв. За отчетният период са  разплатени  - 13 280 551 лв., към които има възстановени суми на в размер на /-/ 3 571 340 лв. представляващи Възстановени суми по гаранции за обекти АМ Европа и  I-1(Е-79) Мездра-Ботевград по РМС 130/17.02.2023 г., РМС 331/16.05.2024 г. и РМС 338/17.05.2024 г. със знак минус (-), съгл. т.7.14 от ДДС №20/2004 г.

Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2025 г. ведомствени капиталови разходи за отчетния период разплатените средства са в размер на 33 347 535 лв., от които:

- Придобиване на дълготрайни материални активи – 25 515 840 лв.
 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 7 831695
Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с  Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, от „Европейска инвестиционна банка“. 

Средствата за погашения по държавни инвестиционни заеми са в размер на  - 33 737 403 лв.
	По програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ са усвоени бюджетни средства в размер на – 56 286 270 лв. и средства в размер на 770 621 883 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС


Програмата се изпълнява от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности” (ВиК и БД) и Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Дирекция „ВиК и БД“ 


Част „Геозащита“

През отчетния период продължи работата по сключения договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и е изпълнен мониторинг на 248 свлачища. Осъществена е проверка на състоянието на дренажни съоръжения (водопонизителни системи) в регистрирани свлачища, намиращи се на територията на общини Варна, Аксаково, Балчик, Оряхово и Свищов. Предприети са действия за изготвяне на технически спецификации и подготовка на нови договори с геозащитните дружества за извършване на нормативно възложени по ЗУТ дейности.
Приключи изпълнението на договора между МРРБ и Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН с предмет: „Актуализация на анализа, оценката и картите на геоложкия риск“. Сформирана е междуведомствена комисия, на която са разгледани и с протокол са приети материалите по договора и актуализираните карти.
Сключен е договор за изпълнение на осъвременяване на изискванията за проучване и проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. и хармонизирането им с Европейските стандарти „Еврокод“ и националните приложения към тях, които е в процес на изпълнение.
През 2025 г. приключиха съгласувателните процедури на два обекта – „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ и „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна“. За обекта в Ахтопол е издадено разрешение за строеж и е подписан Протокол за откриване на строителна площадка. В процес на изпълнение са строително-монтажни работи на обекта в гр. Ахтопол. Извършена е подготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП за СМР и СН за обекта във Варна. 
През периода продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и строителни и монтажни работи (СМР). Приключено е изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изпълнение на ППР на общини: Балчик, Велико Търново, Ардино и Царево, както и СМР са обекти за укрепване на свлачища в общини: Бяла и Мездра. През 2025 г. са сключени споразумения за трансфер на средства с общини Свищов и Иваново за изпълнение на СМР за укрепване на свлачища на територията им, и с общини Приморско, Трявна, Провадия, Неделино, Златоград, Сливен, Ловеч, Тутракан и Областна администрация Плевен за изпълнение на ППР за укрепване на свлачища и изграждане на контролно-измервателни системи. Извършени са разплащания към общините съгласно клаузите на споразуменията. 

За периода от 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 101 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони.

Част „Благоустройствени дейности“

През отчетния период приключи изпълнението на споразумения за трансфер на средства сключени през предходни години за обекти за възстановяване на общинска улична мрежа на териториите на общините Правец, Върбица, Гурково, Кнежа, Левски, Шабла и Цар Калоян. Продължава изпълнението на част от обектите със сключени споразумения за трансфер на средства през 2023 г. и 2024 г. 

Също така, продължава изпълнението на обекти за подобряване на технико-експлоатационното състояние на улична мрежа в населените места на територията на общини Априлци, Рудозем, Първомай и Пловдив. 

Продължават да се изпълняват обекти за възстановяване на улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/01.03.2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации, като част от тях са приключили. 

Част „Водоснабдяване и канализация“

През 2025 г. завърши изграждането на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), като част от Проект „Развитие на общинската инфраструктура“, финансиран чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване (РП) № 726/23.12.2025 г. за следните строежи – „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500м по течението на гасителния басейн на преливника“; „Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна“; „Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“; „Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона". След приемане на извършените строително-монтажни работи следва едногодишен период за докладване на дефекти по изпълненото строителство. 

За завършване на ПСПВ гр. Сливен, в изпълнение на сключен договор за „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ е изготвен работен проект. Предстои стартиране на обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта. След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП през м. август 2025 г. е сключен договор за осъществяване на охрана на  станцията. Срокът на договора е за три години с опция за удължаването му с още една година.

През 2025 г. е подписан договор по реда на ЗОП с предмет „Предоставяне на услуга по разработване и поддържане на интерактивна карта, визуализираща водоподаването в Република България“;

През 2025 г. стартира процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Прединвестиционни проучвания (ПИП) за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“.

През периода продължи изпълнението на преходни ВиК обекти по сключени споразумения с общинските администрации за трансфер на средства. През 2025 г. е отчетено изпълнението на 9 споразумения с общините Угърчин, Бяла (област Варна), Бяла Слатина, Костинброд, Кърджали и Съединение.

През м. декември 2025 г. са подписани 5 бр. споразумения за трансфер на средства с общините Дългопол, Марица, Самоков, Кнежа и Каспичан за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ,  със срок за изпълнение до 05.11.2026 г.

През отчетния период продължи подпомагането на Асоциациите по ВиК с методическа помощ за организиране на 55 броя заседания на АВиК, от които 30 редовни и 25 извънредни. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: отчет на дейността на АВиК за 2024 г.; отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г. на АВиК; предложения за проектобюджет за 2026 г. на АВиК; одобряване на 24 бр. подробни инвестиционни програми;  подписване на допълнителни споразумения към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни за 3 бр. за обособени територии, свързани с осигуряване на условия за кандидатстване на ВиК оператори за безвъзмездно финансиране на ВиК инфраструктура от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ и 1 бр. за присъединяване на община Велинград към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. 

С Решение № 488 от 23.07.2025 г. на Министерския съвет е одобрен разработеният в съответствие с изискванията за реформи на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. Проектозаконът е внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание на Република България и е приет на първо гласуване на 22.10.2025 г. 

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. МРРБ сключва споразумения с общинските администрации за финансово подпомагане за изпълнението и на обекти за подобряване на ВиК инфраструктурата на населените места, включени в Приложение 3 към чл. 113 на закона. Към 31.12.2025 г. са сключени 2409 споразумения, като срокът за изпълнение на обектите е до 30.06.2027 г.
В изпълнение на РМС № 156 от 08 март 2024 г. се извърши Втория доброволен национален преглед на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) в Република България. С Решение № 246/25.04.2025 г. на Министерския съвет е одобрен Втори доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България. Докладът и РМС № 246/25.04.2025 г. са публикувани на страницата на Портал за обществени консултации. В основните изводи от Втори доброволен преглед, в областта на санитарно-хигиенните условия се посочва, че България отбелязва значителен напредък и се доближава до изпълнението на целта, макар и с по-бавни темпове от предвиденото.
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ (УТАТУ):
В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУП, през отчетния период в изпълнение на действащи споразумения, са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 334 706,40 лв.  Към настоящия момент 212 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.

Изработване на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги по чл. 10а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) - Наредба № РД-02-21-1 от 10.09.2025 г. за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги е одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма и е обнародвана в ДВ, бр. 77 от 19.09.2025 г.

Изработване на Наредба за определяне на специфичните правила и норми за устройването и ползването на преместваеми обекти, съоръжения и техническа инфраструктура на територията на морските плажове и реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и на територията на националните курорти - Изготвен е проект на Наредба за определяне на специфичните правила и норми за устройването и ползването на преместваеми обекти, съоръжения и техническа инфраструктура на територията на морските плажове и реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и на територията на националните курорти и е представен за обществени консултации както на Портала за обществени консултации, така и на интернет страниците на МРРБ, МОСВ и МТ. Консултациите са приключили на 08.01.2026 г. Предприети са действия по разглеждане на постъпилите по време на консултациите становища.

Изработване на наредба за регламентиране на реда и условията за функциониране на Единен публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ - Изготвен е проект на наредба за регламентиране на реда и условията за неговото функциониране. Предстои публикуване на наредбата за обществени консултации.

За осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на обекти в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството са издадени 10 бр. заповеди, с които е разрешено изработването на общи и подробни устройствени планове и техни изменения, проведени са 25 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и са издадени 23 бр. заповеди за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) и изменения на ПУП.
Съгласно правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ са одобрени 106 бр. инвестиционни проекта, издадени са 111 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, презаверени са 3 разрешения за строеж, заверена е екзекутивна документация за обекти, строителството на които е било разрешено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и е приключило и са регистрирани 48 бр. технически паспорти за завършени строежи. 

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея. 

Оперативни цели на АГКК за 2025 г. са увеличаване покритието на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната гравиметрична мрежа, Държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра, геодезията и картография за регламентиране на задължението за служебно снабдяване (чрез ВЕАУ) с документи от кадастъра и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, поддържане и развитие на надградената информационно-комуникационна среда в АГКК и ефективно функциониране на новата информационна система за кадастрални и специализирани данни. 

Приходите от държавни такси към 31.12.2025 г. са в размер на 24.1 млн. лева. 

· Продукти /услуги и дейности извършвани по програмата: 

· Създаване и поддържане на КККР;

· Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие; 

· Геодезия и картография;

· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица;

· Регистрация на правоспособни лица.

· Показатели за полза/ефект и за изпълнение на програмата:
· Извършени услуги – 3.01 млн. бр.;

· Дейности по създаване на КККР – одобрени КККР на урбанизираните територии на 176 бр. населени места;

· Преизмерване на държавната нивелачна мрежа – 52 км.; 

· Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции;

· Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи – осъществява се и за 4-те мрежи, получили удостоверение за оценка на  съответствие.

Разходите по програмата към 31.12.2025 г. са в размер на 34 403 163 лева, представляващи ведомствени разходи по бюджета на АГКК.
	По програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ са усвоени бюджетни средства в размер на 18 395 219 лв. и средства в размер на 78 096 лв., отчетени по други бюджети и сметки за средства от ЕС


Дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН)
Показатели и резултати към 31.12.2025 г.:

1. По политика 2100.02.00: 

1.1. По показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ с целева стойност 800 бр./год. се отчитат 3802 бр. 
1.2. По показател „Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ с целева стойност 5 бр./год. се отчитат 41 бр. 

1.3. По показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“ при целева стойност 75 бр./год. се отчитат 89 бр.

2. По програма 2100.02.03 Бюджетна програма  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“: 

2.1. По показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства“ с целева стойност 3 бр./год. се отчитат 10 бр. 

2.2. По показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за   

целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ с целева стойност 1 бр./год. се отчитат 2 бр. 

2.3. По показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.“ с целева стойност 2 бр./год. се отчитат 13 бр.

2.5 По показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 27 бр./год. се отчитат 28 бр. 

2.6. По показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия“ с целева стойност 27 бр./год. се отчитат 28 бр.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 31.12.2025 г. показва следното: 

Към 31.12.2025 г. дирекция ТПН отчита изпълнение на целевите годишни стойности на заложените показатели на програмно по бюджетна програма 2100.02.03 Бюджетна програма  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“. 

Утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2025 г. е 160 000 лв. с ДДС. Към 31.12.2025 г. за задачи от функцията на дирекцията са усвоени 93739 лв. с ДДС. 

Голямата натовареност на дирекцията с изпълнението на Инвестиция C10.I6 по НПВУ, забави разработването на Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национални приложения (NA) към части от второто поколение Еврокодове“ и Доклад за стартиране на обществена поръчка. Обществената поръчка е част от задачите по утвърдения бюджет на дирекцията за 2025 г. Планираме възлагането на тази обществена поръчка да се предвиди през 2026 г.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 31.12.2025 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет. 
Към 31.12.2025 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при съвместяването на изпълнението на нетипични за дирекцията дейности от Инвестиция C10.I6 с извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (EC) № 2024/3110, Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звеното за контакт относно продукти в строителството.
Дирекция за национален строителен контрол
В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на националния строителен контрол, Дирекция за национален строителен контрол е извършила следните дейности:

· Обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
· Обработване на постъпилите заявления за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

· Извършване на служебни проверки по реда на чл. 156 от ЗУТ по постъпили уведомления по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ

· Извършване на проверки на строежи от І до ІІІ категория, по постъпили уведомления за заверени заповедни книги

· Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол 
· Съставени АУАН-за установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 149 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

· Издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на физически лица

·  Издадени наказателни постановления, предупреждения, споразумения и резолюции за прекратяване на юридически лица;
· Предприемане на действия по изпълнение на новоиздадени и влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи;
· Провеждане на процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение;
· Реализирани приходи
През 2025 г. от ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 5 451 635 лв., в това число 332 456 лв. от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и споразумения.
	 По програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 27 143 116 лв. 


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МРРБ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) – 

През отчетния период 01.01.2025 – 31.12.2025 г. дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) предостави комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. Осигури информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана и класифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези системи.

Дирекция ИОСС, в частност отдел „Информационно обслужване“ осигури непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи. 

Дирекцията координира и подпомага провеждането на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка.
Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ – 

В следствие на дейностите и функциите, които осъществява дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“, към 31.12.2025 г. са постигнати следните резултати:

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала, кариерното израстване и развитието на служителите от министерството, повишаването на професионалната квалификация и обучението, като са обявени и проведени конкурсни процедури, процедури по мобилност, подбори и обучения. Изготвени са административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите, за провеждане на обучения, документи, свързани с управлението на човешките ресурси и вътрешния документооборот. Обработени и предадени са в НОИ болнични листове и декларации на служители от министерството. Своевременно е актуализирана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси. Проведени са профилактични медицински прегледи и прегледи на очите на служителите в министерството. Проследени са дейностите във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали. Изпълняват се дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодната система. Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

Инспекторатът на МРРБ 
За периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025г., Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 39 (тридесет и девет) проверки, в т.ч. на всички декларации за несъвместимост на назначените служители за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

Основните приоритети на Инспектората са насочени към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията чрез независима и обективна оценка на дейността.

При някои от извършените проверки са установени пропуски и нарушения, с оглед на което са дадени препоръки за подобряване на дейността. Ръководителите на проверените структури са предоставили необходимата информация за изпълнението на препоръките. 

През периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. са извършени 11(единадесет) проверки по постъпили сигнали по Административнопроцесуалния кодекс. 

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2025 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. 

Инспекторатът е осъществил контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по  § 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ДР на ЗПК, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ -  
Подготвени и разпространени са 241 съобщения до медиите, включително за обществени консултации. Организирани и проведени са 29 интервюта. Отговорено е на 106 запитвания от медии. Подготвена е информация за 116 публични събития, посещения или работни срещи, включително с международен характер. Съгласувани са 186 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за разглеждане от МС. Публикувани за обществено обсъждане са 27 проекта на документи. Изготвени са 184 поздравителни адреса или благодарствени писма и 110 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина, за които са издадени билети и медицински застраховки. 

Дирекцията отговаря за цялостната координация на: участието на МРРБ в процеса по присъединяване на България към ОИСР; наблюдението и отчитането на изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН; отговорностите в сферата на правата на човека; изпълнението на ангажиментите по двустранното и многостранно международно сътрудничество, както и за участие в различни формати, в т.ч. Съвета на Европа, ОЧИС, ПСЮИЕ, Съюза на Средиземноморието, програма Хабитат и ИКЕ на ООН.

Координира изпълнението на ангажиментите на МРРБ, свързани с членството на България в ЕС.

Като Секретариат на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия (ДС) се изпълняват регулярно ангажиментите по стратегията. Започна подготовката на Българското председателство на ДС през 2026 г. 

Изготвени са 249 резюмета на материали за заседанията на МС. Осигурени са 95 писмени и устни преводи. Всички официални срещи в министерството са осигурени протоколно и са отразени.

Дирекция „Вътрешен одит“ 
В периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г., в съответствие с изискванията на Глава ІV „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2024 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

В периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. са изпълнени общо 14 одитни ангажименти за увереност и консултиране, като към 31.12.2025 г. 4 одитни ангажименти за увереност са в процес на изпълнение. В обхвата на проверките са попаднали следните структури: Агенция „Пътна инфраструктура“,  дирекция „Жилищна политика“, „Геозащита Плевен“ ЕООД, МРРБ-ЦА и АГКК. Проверките са свързани с поддръжка и ремонтни дейности на пътища; актуализиране на стратегия за управление на риска на МРРБ; осъществяване на функциите на дирекция „Жилищна политика; изпълнение на Проект LIFE „Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“; управление и разпореждане с имоти; инвестиционни проекти/обекти с национално финансиране и др.

За периода са дадени 17 бр. препоръки към ръководителите на одитираните структури, които са свързани с подобряване работата на проверяваните структури.

Дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготви тригодишната бюджетна прогноза; изготви и представи ежемесечната заявка за осигуряване на лимит на МРРБ, изготви консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за СЕС и по други международни програми и договори, организира, координира и обобщи отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществи финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
Дирекция „Обществени поръчки“ 
В изпълнение на възложените ѝ функции дирекция „Обществени поръчки“ планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, а именно: Изготви План-график за провеждането на обществените поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2025 г.; Извърши преглед на постъпилите 73 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ; Изготви общо 43 документации за обществени поръчки, от които 20 открити процедури, 4 договаряния без предварително обявление, 4 обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 15 покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП за вътрешни конкурентни избори по рамкови споразумения; Участва в 31 комисии за разглеждане на оферти във връзка с провеждане на обществени поръчки; Изготви и организира сключването на 78 договора за възлагане на обществените поръчки, от които 29 директни възлагания; Изготви и организира сключването на 30 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки; Извърши предварителен контрол на 59 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“; 3 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция по геодезия, картография и кадастър; Публикува в ЦАИС ЕОП 4 бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП; Изготви 5 становища по подадени жалби и осъществи процесуално представителство пред съдебните институции и КЗК; води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; подготви и изпрати за публикуване необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз; съхрани документациите по проведените обществени поръчки.

Дирекция „Правна“ 
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 480 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г., „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт, включително и по дела, изпратени за осъществяване на процесуално представителство от областния управител на област София.

Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 

В дирекцията са постъпили и разгледани 247 заявления за достъп до обществена информация. На 67 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 66 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по едно от заявленията е изготвено решение, с което е отказан достъп до исканата информация. По 23 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 101 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. 

Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

ГД “ГРАО“ 
Постигнатите резултати от изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация” за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. съответстват на планираните, като в повечето от случаите ги надвишават. 

Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната, тя е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е базова информационна система в Република България по отношение на данните за гражданската регистрация на лицата. 

Създаване и поддържане на регистри на актове за гражданско, на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние, регистър на населението и на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България са част от функциите на ЕСГРАОН. Информационната система на ГРАО е и еталонодържател на уникалния административен идентификатор на физическите лица – ЕГН.

Предоставяните от ЕСГРАОН данни за гражданската регистрация на лицата имат задължителен характер за останалите информационни системи, извършващи административно обслужване на населението.

В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се осигурява информационно и административно обслужване на други институции за изпълнение на техни законоустановен задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  

Развит и усъвършенстван е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.  В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация.

Осигурени са и всички дейности, произтичащи от Изборния кодекс, във връзка с проведените нови и частични избори, както и дейностите, произтичащи от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Всички постъпили подписки по реда на ЗПУГДВМС са проверени в срок.

Изпълнението на програмата е създало предпоставки за подобряване на контрола и методологията на дейностите, свързани с гражданската регистрация и подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



PAGE  
17

[image: image4.jpg]