## Slide 1: Регионални прединвестиционни проучвания
10 май 2016 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

## Slide 2: Завършва реформата в отрасъл ВиК
  ВиК инфраструктурата е публична собственост – общинска или държавна на функционален принцип
  Публичният собственик сключи договор с ВиК оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите срещу заплащане
  Планиране развитието на инфраструктурата е направено с регионални генерални планове за ВиК
Направени са промени в институционалната рамка, собствеността и планирането

## Slide 3: Инвестиции в отрасъла
  Необходими инвестиции за ВиК инфраструктура –
  12 млрд. лв.
  Финансиране от фондовете на ЕС
  - ОПОС 2014-2020 г.: 1 млрд.лв.
  - ПРСР 2014-2020 г.: 200 млн.лв.
  Финансиране от държавния бюджет
  Инвестиции от ВиК дружествата
  Ефективност на инвестициите - интегрирани регионални проекти

## Slide 4
Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК
Дейности
Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и формуляри за кандидатстване за финансиране от фондовете на ЕС за проектите в 14 обособени територии
Контрол на техническото качество на регионалните прединвестиционни проучвания и формулярите за кандидатстване
Актуализация на стойността на ВиК инфраструктурата;
Други
Договор № BG16M1OP002-1.001-0001-С01/10.02.2016 г.
Стойност 59 194 263,78 лв с ДДС
Период на изпълнение : 2016 – 2021 г.

## Slide 5: РПИП и формуляри за кандидатстване за финансиране от ОПОС 2014-2020 г.
Проекти в 14 административни области:
  Обособена позиция 1: Бургас, Сливен, Шумен;
  Обособена позиция 2: Пловдив, Кърджали, Ямбол;
  Обособена позиция 3: Варна, Добрич, Силистра, Русе;
  Обособена позиция 4: Стара Загора, Видин, Враца, Перник.
Договори:
  подписани на 31.03.2016
  продължителност - 30 месеца
обща стойност - 39 млн.лв.
Населени места и агломерации
    Над 2000 е.ж. за мерките за отпадъчни води;
    Над 50 ж. за мерките за питейно водоснабдяване
Обхващат 183 агломерации над 2000 е.ж., 57 от тях над 10 000 е.ж.

## Slide 6
Фаза І:
  Събиране и анализ на данни;
  Определяне на мерките за постигане на съответствие
Фаза ІІ
  Анализ на вариантите;
  Прединвестиционни проучвания;
  Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 000 е.ж.;
  Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура в агломерациите над 10 000 е.ж.
Фаза ІІІ
  Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж. за мерки извън Формуляра за кандидатстване
Обхват

## Slide 7: Събиране на данни
    Данни за:
      съществуващото състояние и бъдещото развитие на териториите;
      планове за развитие на областите и общините в тях;
      регионалните планове за развитие;
      регионалните генерални планове за ВиК;
      общи устройствени планове;
      плановете за развитие на речните басейни;
      социално –икономически данни (вкл.доходи на домакинства);
      инфраструктура
      водопотребление;
      др.
Валидиране границите и товарите на агломерациите
  Обследване на място на всички агломерациите в територията;
  Валидиране границите на агломерациите над 2000 е.ж.
Анализ на наличната документация, планове, проучвания, проектна готовност и необходимостта от допълнителна такава

## Slide 8
Данните следва да са достоверни и достатъчни за идентифицирането на всички необходими мерки за постигане на съответствие със законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води;
Лабораторни и теренни измервания за качеството на водите, параметрите и състоянието на ВиК инфраструктурата;
Допълнителни измервания и проучвания:
  Измервания на поток, налягане и загуби в системите;
  Течове, инфилтрация на отпадъчни води, промишлени потоци на отпадъчни води, вкл. взимане на проби и анализ на резултатите от измерените потоци, наводнения, причинени от проблеми при функционирането на канализацията;
  Геодезични измервания,
  Геоложки и хидрогеоложки измервания и проучвания;
  CCTV проучвания, там където се предвиждат мерки за рехабилитация на мрежата;
  Др.
  Достатъчност на данните

## Slide 9
Водоснабдителни системи и съоръжения, вкл. ПСПВ
- параметри;
- капацитет, енергийна ефективност, производителност, практики по поддръжка, възраст, качество на материалите и оборудването
-загуби на вода, оценка на методите за откриване и възстановяване на аварии;
-качество на питейните води;
-воден баланс;
-оценка на настоящо и бъдещо функциониране на системите;
-др.
Канализационни системи и съоръжения
-параметри;
-капацитет, енергийна ефективност, производителност, практики по поддръжка, възраст, качество на материалите и оборудването;
- анализ на инфилтрацията и ексфилтрацията;
-оценка на настоящето и бъдещото функциониране на канализационна система;
-др.
Промишлени отпадъчни води
Регионални генерални планове за ВиК
  Анализи и мерки за постигане на съответствие

## Slide 10: Сравнение на вариантите
Водоснабдяване
При отклонения от стандартите за качество на питейната вода, трябва да разгледат варианти за третиране на водата и възможност без третиране на водата (нови водоизточници, връзка към друга системи и т.н.).
Всеки избор на площадка или трасе да бъде придружен от анализ на подварианти.
При водоснабдителни системи трябва да се сравнят различни мерки за намаляване на неотчетените водни количества (напр. зони на налягане, подмяна на тръбите, мониторинг и т.н.)
Отвеждане на отпадъчни води
При оценяване изграждането на нова канализационна система да се сравнят варианти за разделна или смесена канализационна система
Възможности за прилагането на индивидуални и други подходящи системи (ИДПС),
При рехабилитация да бъдат разгледани различни технологии и др.
ПСОВ
Сравнение на варианти, оценка на алтернативните методи за пречистване, предложение за най-подходящ вариант.
Разглеждане на различните възможности за третиране, депониране и оползотворяване на утайките и т.н.

## Slide 11: Прединвестиционни проучвания
Определяне на инвестиционното намерение
Водоснабдителни системи и съоръжения
Канализационни системи и съоръжения
Промишлени отпадъчни води
ПСПВ
ПСОВ
Програма за управление на утайките
Прогнозни разходи

## Slide 12: Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 хил. е.ж.
Капацитет на ВиК операторите;
ПИП;
Анализ разходи-ползи;
Екологични аспекти;
Оценка на риска от промените в климата, мерки за адаптиране, ограничаване на въздействието и устойчивост при бедствия;
Финансов план;
План-график за изпълнение на проекта
др.

## Slide 13: Идейни проекти
Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 е.ж. в съответствие с българското законодателство;
Проекти за подробни устройствени планове (ПУП);
Съгласувателни процедури.

## Slide 14: ФАЗА III
Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж. за мерките извън обхвата на Формулярите за кандидатстване за европейско финансиране;
Изпълнителят трябва да вземе предвид всички мерки и проекти за постигане на съответствие в областта за питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. и над 50 ж. в случаите за питейно водоснабдяване;
Да се предложат възможни източници за тяхното финансиране (финансова стратегия)

## Slide 15: Срокове за предаване
№ | Документи | Срок за предаване
1 | Встъпителен доклад | 1 мес.
2 | Доклади за напредъка на български език | на всеки 2 мес.
3 | Първи междинен доклад (ФАЗА I ) | 8 мес.
4. | Втори междинен доклад (ФАЗА II - РПИП) | 12 мес.
5. | Трети междинен доклад (ФАЗА II - Формуляр) | 18 мес.
6. | Четвърти междинен доклад (ФАЗА II – Идейни проекти) | 22 мес.
7. | Пети междинен доклад (ФАЗА III) | 27 мес.
8. | Окончателен доклад | 10 раб. дни преди края на договора

## Slide 16: Качество на проектите
Контрол на качеството
  МРРБ – Възложител;
  Екип за контрол на техническото качество (КТК);
  Управителен комитет;
  JASPERS
Координацията и съдействие между страните са условие за успешното изпълнение на проекта
  Консултанти
  МРРБ
  УО на ОПОС 2014-2020 г.
  ВиК операторите
  Областни администрации
  Общински администрации
  други

## Slide 17: Контрол на техническото качество
Дейност 1: Мониторинг на текущото изпълнение на дейностите и поддейностите и спазване на план-графика на РПИП;
Дейност 2: Преглед, коментари, препоръки и контрол на техническото качество;
Дейност 3: Организация, изготвяне на доклади и участие в регулярни срещи по напредъка;
Дейност 4: Организация, провеждане и участие в Технически експертни съвети за приемане на резултатите от изпълнението;
Дейност 5: Координация и взаимодействие с всички заинтересовани страни и представителни институции при подготовката, съгласуването и приемането на РПИП, ФК и ИП;
Дейност 6: Поддържане на система за контрол на документооборота и съхраняване на документацията по изпълнение на дейностите и поддейностите по РПИП, ФК и ИП;
Дейност 7: Изготвяне на 3 публикации (статии) за проекта;
Дейност 8: Изпълняване на допълнителни задачи във връзка с РПИП.

## Slide 18: Управителен комитет
Eкспертно координационно звено за регулярно, периодично наблюдение на напредъка по изпълнение и спазването на сроковете по договорите за РПИП и ФК
Подпомага координацията между отговорните страни
Предоставя указания във връзка с подготовката на РПИП и ФК
Постоянни членове са представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, КЕВР и ВиК дружествата
JASPERS са наблюдатели в Комитета
По покана на председателя на заседанията на Комитета могат да присъстват и да участват в обсъжданията представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на финансови институции, на Европейската комисия, на инициативата JASPERS, както и на други, имащи отношение към въпросите, включени за обсъждане в дневния ред.

## Slide 19: JASPERS
Наблюдение на :
1. Капацитет на ВиК оператора за изпълнение на проекта - технически, правен, финансов и административен капацитет;
2. Допустимост на проекта по критериите на ЕК;
3. Изчислението на разходите
4. Прединвестиционно проучване
  Потребление
  Анализ на вариантите и избор на най-добрия
  Адекватност на предложената технология към капацитета на бенефициента
  Други
  5. Анализ разходи -ползи
  6.Екология и промени в климата
  7. Адекватност на проекта за изпълнение на целите на ОПОС 2014-2020 г.
  8.Финансов план
  9.График за изпълнение на проектите

## Slide 20: График
Етап | Дейности | Срок
Фаза I | Събиране на данни, анализи и измервания | 12.2016 г.
 | Валидиране границите и товарите на агломерациите | 
 | Сравнение на варианти и мерки за постигане на съответствие | 
Фаза II | Предаване на прединвестиционни проучвания | 04.2017 г.
 | Предаване на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за проектите в агломерациите на 10 000 е.ж.; | 10.2017 г.
 | Идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура в обхвата на инвестиционното намерение; | 02.2018 г.
Фаза III | Прединвестиционни проучвания за агломерации под 10 000 е.ж. за мерките извън Формулярите за кандидатстване | 07.2018 г.
Стартиране на тръжни процедури за инженеринг на ПСОВ и ПСПВ – началото на 2018 г.

## Slide 21: Изграждане на административен капацитет
Обучение от JASPERS – 12 и 13 май 2016 г.
Участници
  Консултантите от 4-те договора
  ВиК операторите
  Екип за изпълнение на проекта (ЕУП)
  Представители на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

## Slide 22
Благодаря за вниманието!
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.mrrb.government.bg