Справка за изпълнението на операциите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

на територията на Югозападен район към 25.11.2013  г.

| № по ред | Процедура |  | Бенефициент | Наименование на проекта | № на договора | Общ размер на договореното финансиране (лв) * | Общ размер на усвоеното финансиране (лв) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | Наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив” BG161PO004-1.0.01-0004 | ДОПТ-7 28.10.2010 г. | 20 700,00 | 17 250,00 |
|  |  |  | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | „Модернизация на ж.п линията София – Пловдив” BG161PO004-1.0.01-0008 Проекта включва: 1) Модернизация на жп участъка Септември-Пловдив; 2) Подготовка за модернизация на жп участъка „София –Септември” | 1) ФК на проекта за участъка „ Септември- Пловдив” е одобрен на 19.01. 2011 г. от УО на ОПТ и на 01.07.2011 г . от ЕК и проекта е в процес на изпълнение ДОПТ-11 05.08.2011 г. 2) Окончателен вариант на ФК па проекта за подготовката на участъка „София-Септември” е представена в УО на 24.10.2012 г. Оценката на ФК е приключила и ФК е одобрен от УО на ОПТ. Поради изчерпване на бюджета на приоритетната ос, ДБФП ще бъде сключен след осигуряване необходимите средства. С Решение № 402 на МС от 11.07.2013 г. е одобрено прехвърляне на 20 млн. евро от ос 2 (пътна инфраструктура) в ос 1 (железопътна инфраструктура) за подготовка на ж.п. проекти на основание на което ще бъда предоставена БФП и за ж.п. участъка София-Септември. | 630 626 259,28 | 26 253 693.37 |
|  |  | Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | „Модернизация на ж.п линията София-Драгоман” | Подготовката на проекта е включена в обхвата на проект „Инструмент подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” . На 07.05. 2012 г. е представен в УО първоначален вариант на формуляр за кандидатстване. Окончателен вариант на ФК па проекта „Инструмент подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” е представен в УО на ОПТ пред м. октомври 2012 г. Оценката на ФК е приключила и ФК е одобрен от УО на ОПТ. Поради изчерпване на бюджета на приоритетната ос, ДБФП ще бъде след осигуряване необходимите средства. | - | - |
|  |  | Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” | „Метрополитен” ЕАД | Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ Лот 1 „Обеля – Надежда ” и Лот 2 „ Младост І – Цариградско шосе ” BG161PO004-1.0.01-0006 | ДОПТ-3 22.02.2011 г. | 705 852 958.53 | 564 120 306.67 |
|  |  | Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” | Агенция „Пътна инфраструктура” | „Строителство на АМ „Струма” BG161PO004-2.0.01-0009 | ДОПТ-18/ 01.12.2011 г. | 545 451 281.59 | 96 886 603.13 |
|  |  | Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” | Агенция „Пътна инфраструктура” | „Връзка на АМ „Хемус” със СОП” BG161PO004-2.0.01-0007 | ДОПТ-15/ 14.10.2011 г. | 47 856 420,81 | 35 016 425.51 |
|  |  | Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” | „Метрополитен” ЕАД | „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх” BG161PO004-3.0.01-0001 | ДОПТ-7 / 09.07.2009 г. | 741 485 759,78 | 483 374 184,21 |
|  |  | Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” | Метрополитен” ЕАД | „Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 "Цариградско шосе - Летище София" и Лот 2 "ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4” BG161PO004-3.0.01-0005 | ДОПТ-21/15.11.2012 г. | 406 553 284,00 | 73 999 416.71 |
|  |  | Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | „Изграждане на интермодален терминал в гр.София” – фаза 1” | - Инвестиционният проект е отпаднал за финансиране по ОПТ. Взето е решение за изграждане на интермодален терминал в Пловдив и подготовка на интермодален терминал в Русе. | - | - |
|  |  | Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | „Техническа помощ за подготовка на проект: „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” - фаза 1” BG161PO004-3.0.01-0003 | ДОПТ-9/02.09.2009 г. | 59 721,60 | 49 768,00 |
|  |  | Приоритетна ос V „Техническа помощ” | „Метрополитен” ЕАД | „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – ЦГЧ – бул. Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро” BG161PO004-5.0.01-0030 | ДОПТ-6 / 15.10.2010 г. | 3 336 000,00 | 1 997 152.00 |

* Обща сума на договора (БФП и финансиране от бенефициента)

** Верифицирани разходи