Приложение № 18

към Методическите указания

Указания за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи

Настоящите указания определят реда и начина, по който следва да се финансира и довърши изпълнението на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ /Проекта/ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи

Дейностите за извършване на строителни и монтажни работи на сгради, одобрени по проекта.

Дейностите се довършват при спазване правилата на Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ и референтните стойности, определени по Националната програма.

Сгради, одобрени по проекта, за които не са проведени обществени поръчки за СМР и/или не са избрани изпълнители за СМР

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) следва да предаде на съответната община копие от документите за извършените дейности по Проекта, за които не са проведени обществени поръчки за СМР и/или не са избрани изпълнители за СМР за довършване на дейностите по тях. Предаването на копията от документите се осъществява на базата на подписано споразумение между общината и МРРБ (приложение № 18.1 към настоящите указания).

МРРБ следва да представи на ББР списък на сградите по общини, които са прехвърлени на съответните общини. Предоставеният списък следва да съдържа информация за адреса на сградата, Булстат на регистрираното сдружение на собствениците (СС), като списъкът е придружен с копия на сключените споразумения между МРРБ и общината.

Общината в срок до 30 работни дни след сключване на споразумението следва да подпише договор със съответното СС съгласно приложение № 18.2 към настоящите указания и да представи искане/искания в Българската банка за развитие (ББР) за сключване на договор/и за целево финансиране за съответната сграда/и.

След разглеждане и одобрение на искането се сключва договор за целево финансиране между ББР, общината и областния управител съгласно приложение № 18.3.

Общината има ангажимент да извърши необходимите довършителни дейности по сградите за въвеждането им в експлоатация, включително да проведе обществените поръчки за избор на изпълнители за извършване на СМР, авторски и строителен надзор и други допустими дейности по Проекта, чрез осигуряване на финансиране от националната програма.

Приложение № 18.1

към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи – Приложение № 18

Споразумение

№ ……………………..

Днес, ...................................г., в гp. София, между:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с адрес: 
гр. София, ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 17-19, ЕИК по Булстат: 831661388, представлявано от ……………………………., наричано по-нататък „МРРБ“, 
от една страна,

и

Кмета на община ………………………, представляващ община ………………., наричан по-нататък „Кмета на община …………….“, от друга страна,

на основание

ПМС ………………… за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.), наричана по-нататък „Програмата“

Се сключи настоящото споразумение за следното:

Член 1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предава на община ……………………. копие от документите за извършените дейности по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (Проекта) за следните сгради:

1.1. Адрес на сградата: ……………………………………………………………………. – Сдружение на собствениците (СС) „……..……………………“ с Булстат …………….., одобренo за участие в Проекта, и със сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност ……………………………………

1.2. Адрес на сградата: ………………………………………………………………………. – Сдружение на собствениците „………………………..………“ с Булстат …………….., одобренo за участие в Проекта, и със сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване  за енергийна ефективност ……………………………………

1.3. Адрес на сградата: ………………………………………………………………………. – Сдружение на собствениците „………………………..………“ с Булстат …………….., одобренo за участие в Проекта със сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване  за енергийна ефективност .………………..…………………

Член 2. Община ……….. се ангажира да довърши изпълнението на дейностите на сградите, посочени по-горе, включително да избере необходимите изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

Член 3. Общината следва да сключи договор със съответното СС и да подаде искане към „Българска банка за развитие“ АД (ББР) за сключване на договор за целево финансиране между ББР, общината и областния управител в срок до 30 работни дни от подписването на настоящото споразумение.

Член 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството  следва да представи копие от цялата налична техническа документация за всяка от изброените по-горе сгради в срок до 10 работни дни от сключването на настоящото споразумение.

Член 5. В хода на цялостното изпълнение на дейностите по посочените по-горе сгради МРРБ осигурява техническа подкрепа и съдействие на общината.

Член 6. В срок 10 работни дни от подписването на това споразумение МРРБ се задължава да уведоми за неговото сключване Сдружението на собствениците на сградите, посочени в чл. 1.

Член 7. Лица за контакт по споразумението са:

За МРРБ

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

За общината

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Настоящото споразумение се сключи в два оригинални екземпляра - един за МРРБ и един за общината.

| ЗА МРРБ: | ЗА ОБЩИНАТА: |
| --- | --- |
| ................................................. | ................................................. |
| (Име и фамилия) | (Име и фамилия) |

Приложение № 18.2

към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи – Приложение № 18

Д О Г О В О Р

Днес, …………………………. г., в гр. ……………………. между

Сдружение на собствениците ……………………….., БУЛСТАТ ………………, удостоверение за регистрация № …………….. от ……………, издадено от …………, представлявано от ……………………………, ЕГН ………….., лична карта №……….., издадена на…...…….. от МВР - …..…, с постоянен адрес ………………..……….., наричано ДОВЕРИТЕЛ

и

………………………………., кмет, представляващ община ……………………, наричан/а ДОВЕРЕНИК,

На основание Споразумение № …………………., сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и кмета на общината и във връзка с изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ (Проекта) по Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007–2013

се сключи настоящият договор за следното:

- Предмет на договора

Член 1. Доверителят възлага, а довереникът приема да представлява доверителя за упражняване на правата и изпълнение на задълженията му, както следва:

1. от името и за сметка на доверителя да проведе всички необходими процедури при спазване на приложимото национално законодателство за избор на изпълнители на дейностите по обновяване на сградата (съгласно чл. 2) и да сключи договори с избраните изпълнители;

2. да представлява доверителя пред държавата - в лицето на областния управител, и пред Българската банка за развитие (ББР) с цел получаване на необходимото финансиране от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (Програмата), за обновяване на сградата;

3. да осъществява текущ контрол по изпълнение задълженията на изпълнителите;

4. да разплаща всички дейности по обновяването.

- Обхват на дейностите по обновяване на сградата

Член 2. Дейностите по обновяване на многофамилните жилищни сгради включват:

1. изпълнение на СМР;

2. строителен надзор и авторски надзор;

3. въвеждане на обекта в експлоатация;

4. други допустими довършителни дейности по Проекта.

- Финансиране

Член 3. Довереникът в изпълнение на договора по чл. 4, ал. 1 ще осигури 
100 на сто финансиране на разходите за дейностите по чл. 2, набавяне на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация и невъзстановимо ДДС.

- Права и задължения на страните

Член 4. Довереникът се задължава:

- Да предприеме всички необходими действия за сключване от името на доверителя на договор за целево финансиране с областния управител и ББР с цел осигуряване на финансиране за обновяване на сградата.

- При одобрение на финансирането от страна на ББР да подпише от името и за сметка на доверителя договора по ал. 1.

- Да уведоми доверителя за подписването на договора по ал. 2 в срок до 
14 дни.

- От името и за сметка на доверителя да усвоява суми по договора за финансиране, предмет на договора по ал. 1, в т. ч. да открие сметка в ББР и да оперира със средствата, като ги изразходва съгласно правилата и процедурите на Проекта, принципите на добро финансово управление, спазване на правилата, приложими спрямо минималните помощи, и в интерес на сдружението на собствениците за целите на обновяването на сградата.

- Да подготви документацията за избор на изпълнители за дейностите по чл. 2, да проведе процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото национално законодателство и да сключи договор с избраните изпълнители.

- Да извършва всички плащания, свързани с изпълнението на дейности по сградата, включително по сключените договори с външни изпълнители. Плащанията за дейностите по проектиране (ако е приложимо) и СМР се извършват при наличие на подписани протоколи по чл. 5, ал. 4.

- Да осигури публичност на извършваните от него дейности в изпълнение на договора.

- Довереникът ще предостави на доверителя всички необходими услуги, свързани с изпълнението на предписаните мерки за обновяване за енергийна ефективност на сградата в необходимото качество и по начин, осигуряващ необходимата координация.

- Услугите включват цялостната задължителна съвкупност от проектно-проучвателни и строително-монтажни дейности по отделните самостоятелни обекти и сградата като цяло за постигане на енергоефективните и техническите параметри и стандарти, съобразно целите и задачите на Проекта и в съответствие с нормативно зададените стойности на тези параметри и националното законодателство и регламенти.

- Довереникът ще осъществи цялостния контрол по изпълнението и приемането на работата на изпълнителите и при съставянето на съпътстващите финансово-счетоводни документи и строителни документи, като стриктно спазва изискванията на нормативната уредба и одобрената проектосметна документация.

- Довереникът се задължава да осигури всички условия и предпоставки от страна на съответните ведомства, институции и наети фирми, необходими, за да се изпълнят дейностите по обновяването на сградата точно, пълно, качествено и в срок.

- Довереникът, в качеството му на орган на местната власт, се задължава да изпълнява всички нормативно възложени му функции, свързани с инвестиционния процес, качествено, в срок и в интерес на доверителя.

Член 5. Доверителят:

- Се задължава да осигури всички условия и предпоставки от страна на етажната собственост, необходими за да се изпълнят дейностите по обновяването на сградата точно, пълно, качествено, в срок и в съответствие с настоящия договор и правилата на Проекта.

- Доверителят ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с довереника график за извършване на дейностите по чл. 2.

- Доверителят се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на Проекта, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност.

- Наблюдение по изпълнение на обновяването за енергийна ефективност на сградата от името на доверителя ще бъде упражняван от ………………, съгласно решение на общото събрание на сдружението или от лицето/та, упълномощени да представляват доверителя по Проекта, когато титулярят е възпрепятстван, като същият ще представлява доверителя пред останалите участници при изпълнение на следните дейности:

1. подписване на: протокол за предаване на строителната площадка; на протокол за установяване на годността за ползване на обекта; на протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-ремонтни работи, както и др., до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата;

2. лицето по настоящата алинея се уведомява от довереника съгласувано със строителния надзор/изпълнителя на СМР чрез писмо или по електронна поща, или по факс за необходимостта да участва в горепосочените дейности най-малко 2 (два) дни преди започване на изпълнението им; доверителят в срок до 10 дни след сключване на настоящия договор предоставя на Довереника пощенски адрес, електронна поща или факс за връзка с посоченото лице.

- Доверителят ще осигури постоянен достъп до строителната площадка на външния изпълнител през цялото времетраене на СМР.

- Доверителят ще осигури достъп до вода и електроенергия, както и място за временен склад през цялото времетраене на СМР и ще оказва пълно съдействие на изпълнителя.

- Доверителят ще окаже пълно съдействие на всички участници в изпълнението на обновяването по сградата, взаимодейства с длъжностните лица от Довереника и външните изпълнители при осъществяване на задълженията им.

- В случай на промяна на предназначението на самостоятелен обект от жилищно в нежилищно, както и при всяко фактическо упражняване на стопанска дейност, отдаване под наем на имота, или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, които обстоятелства са възникнали след сключване на настоящия договор, доверителят се задължава да уведоми довереника в 14-дневен срок от узнаването. Собствениците на самостоятелните обекти, за които са възникнали посочените хипотези, стават получатели на минимална помощ и се задължават да подпишат декларация за минимални и държавни помощи или да заплатят на довереника съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейности, които в случай на нужда ще са необходими да се извършат в съответния самостоятелен обект.

- В края на първата, третата и петата година от 5–годишния срок по ал. 10 Доверителят попълва и връща изпратена от Довереника декларация по образец, че са налице обстоятелствата по ал. 8 – не е променено предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и видът на подобренията, придобити в резултат на изпълнените дейности по енергийното обновяване на обекта.

- Довереникът има право в период от 5 години след въвеждане на сградата в експлоатация и приключване на плащанията по дейностите да проверява изпълнението на задълженията на Доверителя по ал. 8.

- В гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които се записват в окончателния предавателно-приемателен протокол за предаването на обновената сграда на доверителя, доверителят е длъжен да уведомява довереника за открити недостатъци и/или скрити дефекти по изпълнените по сградата СМР в срок до 10 дни от тяхното откриване.

- Влизане в сила на договора

Член 6. Настоящият договор влиза в сила от момента на сключване на договора по чл. 4, ал. 1 освен разпоредбите на чл. 4, ал. 1-4, които влизат в сила от датата на подписване на настоящия договор.

- Срок

Член 7. Настоящият договор се сключва за срок до изплащане на всички задължения по договора за целево финансиране, сключен с ББР и с областния управител, или до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените дейности, което от двете обстоятелства настъпи по-късно.

- Прекратяване на договора и специфични условия

Член 8. Настоящият договор се прекратява:

(1) В случай че не бъде сключен договор по чл. 4, ал. 1 – с писмено уведомление от страна на довереника.

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора по чл. 4, ал. 1.

(3) Едностранно от довереника с едномесечно предизвестие в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя по чл. 5, при наличие на предварително писмено съгласие от ББР. Доверителят дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2, както и дължимите неустойки по вече сключени договори от страна на довереника в изпълнение на задължението по чл. 4, ал. 5.

Член 9. В случай на неизпълнение на чл. 5, ал. 2, което е довело до възпрепятстване на дейностите по обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия договор с 14-дневно писмено предизвестие. В този случай доверителят дължи възстановяване на разходите за всички извършени до момента дейности по сградата.

- Адреси за кореспонденция

Член 10. Кореспонденцията, свързана с настоящия договор, е в писмена форма, съдържа регистрационния номер и наименованието на сградата и следва да бъде изпращана на следните адреси:

За Доверителя – Сдружение на собствениците

…………………………………………………..

…………………………………………………..

За Довереника – община ……………………...

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Настоящият договор се сключи в четири оригинални екземпляра - три за довереника и един за доверителя.

| ЗА ДОВЕРЕНИКА – ОБЩИНА …………………….: | ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ – СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: |
| --- | --- |
| ................................................. | ................................................. |
| (Име и фамилия, кмет на община) | (Име и фамилия, представляващ СС) |

Приложение № 18.3

към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи – Приложение № 18

ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

Днес, ....................... г., в гр. София, между:

„Българска банка за развитие“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121856059, със седалище и адрес на управление в гр. София, 
ул. „Стефан Караджа” № 10, представлявана от …………………………………………., наричана по-нататък „ББР/Банката“, от една страна,

Министерския съвет на Република на България чрез областния управител на област …………………………, наричан по-нататък „областния управител на 
област ………..……….“, от друга страна,

и

Кмета на община ………………………, представляващ община ………………., в качеството на довереник на Сдружение на собственици - ………………………………, наричан по-нататък „Кмета на община ………“, от трета страна,

наричани общо “Страните”, или поотделно “Страна”,

на основание ……………………………………

и като взеха предвид, че:

1. С ………………… на Министерския съвет е изменено и допълнено 
Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.), наричана 
по-нататък „Програмата“.

2. Налице е учредено сдружение на собственици, както следва: …………………………………, наричано по-нататък „Сдружението“.

3. Сдружението е надлежно учредено при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), вписано е в регистър БУЛСТАТ и в публичния регистър на община ………………. съгласно чл. 44 от ЗУЕС.

4. Сдружението е кандидатствало пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и е одобрено за участие в Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013, наричан по-нататък „Проекта“, съгласно сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение за обновяване за енергийна ефективност №…………………, наричан по-нататък „Сградата“.

5. Кметът на община ………. е надлежно упълномощен от Сдружението да го представлява пред ББР и областния управител ………..……….. за сключване на настоящия договор.

Сключиха настоящия Договор за целево финансиране, наричан по-нататък “Договора”.

РАЗДЕЛ I. ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Предмет на Договора.

Банката предоставя на Сдружението чрез довереника му Кмета на община ………… финансиране, наричано по-нататък „Целево финансиране“, за извършване на дейностите, предвидени в Проекта, в размер, при условия и в срокове съгласно анекси, неразделна част от този договор, определящи конкретните дейности за Сградата, които се подписват от страните след провеждане на обществени поръчки за съответните дейности и определяне на цената им.

Чл. 2. Цел.

- Целевото финансиране се предоставя за разплащане на дейностите по Проекта, както следва:

1. изпълнение на СМР;

2. строителен надзор и авторски надзор;

3. въвеждане на обекта в експлоатация;

4. други допустими довършителни дейности по Проекта.

- Целевото финансиране се предоставя съгласно типовия механизъм за усвояване.

- Средствата, предоставени от Банката, следва да се използват само и единствено за договорената цел.

Чл. 3. Валута.

Целевото финансиране се предоставя в левове и всички суми, посочени по-нататък са в левове. Плащанията по Договора се извършват в левове.

Чл. 4. Лихва.

Банката начислява лихва в размер на цената на ресурса, осигурен за целта чрез издадена държавна гаранция, завишена с 0,5 процентни пункта. Лихвата се начислява текущо, но е дължима на датата на погашение на главницата.

Чл. 5. Падеж.

Общият размер на Целевото финансиране се изплаща в съответствие с Раздел III от този Договор, но не по-късно от крайния срок на Програмата.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 6. (1) Целевото финансиране се усвоява, при условие че са изпълнени кумулативно всички условия и след представяне на всички документи, посочени по-долу:

- кметът на община ………….. като довереник на Сдружението е открил при Банката специална сметка, която служи единствено за усвояване на средства по Целевото финансиране и за разплащане към изпълнителите на дейностите по чл. 2, ал. 1 от Договора.

- кметът на община ………….. е представил пред Банката декларация във форма и със съдържание съгласно Приложение № 1 - неразделна част към този договор, с която декларира надлежното провеждане на процедура за избор на изпълнител за съответните дейности съобразно Проекта, както и сключването на договори за възлагане.

- кметът на община ………….. за всяко усвояване е представил пред Банката писмено искане във форма и със съдържание съгласно Приложение № 2 и 
Приложение № 3 - неразделна част към този договор, деклариращо, че условията по сключените договори за възлагане са изпълнени, всички необходими документи са надлежно представени и исканите за усвояване средства са дължими ведно с платежно нареждане за разплащане на дължимите суми.

(2) Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните обстоятелства от Кмета на община ............... по т. 2 и 3 по-горе, както и за наредените от него и извършени плащания.

Чл. 7. За дата на предоставяне на средства се счита датата, на която специалната сметка, открита при Банката, бъде заверена със съответната сума.

РАЗДЕЛ III. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ЦЕЛЕВОТО ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 8. (1) Средствата по ползваното Целево финансиране се възстановяват чрез безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Държавата на Сдружението за обновяване на Сградата по специална сметка на Банката …………………………….., и се отнасят служебно от Банката за погасяване на дължимите суми по настоящия Договор, за което Сдружението чрез Кмета на община ……………….. дава своето безусловно и неотменимо съгласие с подписването на този Договор.

(2) В случай на неизпълнение на подписаните договори за изпълнение на дейностите съобразно Проекта, даващо основание на Кмета на община ............... да изиска инкасиране на издадените по нареждане на съответния изпълнител банкови или други гаранции (за аванс и/или добро изпълнение) и/или евентуални неустойки по договорите за възлагане, Кметът на община ............. е длъжен да предприеме своевременно необходимите действия, като нареди сумите по тези гаранции по специалната сметка на Банката, които отново се отнасят за погасяване на ползваното Целево финансиране. Погасените по този ред суми се използват за финансиране на довършването на дейностите по конкретния обект.

(3) Всички суми, дължими на Банката по силата на този Договор, следва да бъдат изплатени изцяло на Банката, без от тях да се правят каквито и да било приспадания или удръжки.

РАЗДЕЛ IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

Чл. 9. Кметът на община ……………….. декларира, че към Датата на сключване на Договора:

- Цялата информация, предоставена на Банката, е актуална, вярна, валидна и пълна, изготвена в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

- Средствата, предоставени по Целевото финансиране, ще бъдат използвани единствено и само за целите по чл. 2 от настоящия Договор;

- Кметът на община ……………….. е надлежно упълномощен за сключването и изпълнението на този Договор.

РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 10. За целия период от датата на сключване на този Договор до окончателното изплащане или погасяване на всички дължими суми и изпълнение на всички други задължения по този Договор Кметът на община ………………..  е длъжен:

- Да ползва Целевото финансиране само за целите и до размера, уговорени в този Договор.

- да предоставя всяка поискана от Банката информация и документи, свързани с използване на Целевото финансиране.

- да спазва всички изисквания на приложимото българско законодателство за организиране на дейностите, посочени в чл. 2 от този Договор.

- да уведоми Банката за всяка промяна на данните и информацията, предоставени към датата на сключване на този Договор, и за възникването на друго обстоятелство или събитие, което има вероятност да окаже съществено неблагоприятно въздействие за възстановяване на средства по Целевото финансиране.

Чл. 11. (1) Банката е длъжна да предостави средствата по Целевото финансиране съгласно предвиденото по настоящия Договор.

(2) Банката уведомява Областния управител на област …………… за предоставените средства по Целевото финансиране на тримесечие.

Чл. 12. След окончателното приключване на възложената работа и издаване на съответния акт за окончателното приемане на изпълнените дейности съобразно Проекта за Сградата, Кметът на община ................ и Областният управител на област …………… съставят и подписват протокол за това във форма и със съдържание съгласно Приложение № 4 - неразделна част към този договор), включващ точната сума на дължимата безвъзмездна финансова помощ и удостоверяващ изпълнение на условията за изплащане.

Чл. 13. Банката има право да предложи да прехвърли формираното вземане по Договора на Държавата чрез посочена от нея структура или орган, по номинал.

РАЗДЕЛ VI. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14 (1) Извън законоустановените случаи, при които би било налице неизпълнение, настъпването на което и да е от изброените по-долу събития представлява неизпълнение по този Договор и се третира като случай на неизпълнение:

- нарушение на което и да е от условията по този Договор;

- констатиране на предоставени неточни, неистински, неверни или подправени декларации и/или документи, установяващи използването на средствата за целта, уговорена в този Договор, и/или размера и/или дължимостта им.

(2) При възникване на случай на неизпълнение Банката има правото, но не е длъжна, без да дава предизвестие или да изчаква определен срок, по свой избор и преценка да преустанови отпускането на каквито и да е средства по Целевото финансиране и да уведоми за тези си действия останалите страни по Договора.

(3) Забавяне от страна на Банката да упражни правата си по този Договор не представлява отказ от правата й по него.

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Измененията на този Договор са действителни само ако са извършени в писмена форма и са подписани от Страните.

Чл. 16. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 17. Този Договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Република България. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 18. Всички спорове относно тълкуване, недействителност, изпълнение/неизпълнение или прекратяване се решават от страните чрез преговори, като при непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване от компетентните съдилища в България.

Чл. 19. Когато някоя клауза от този Договор бъде обявена за недействителна и/или отменена от компетентна юрисдикция, това не води до недействителност или неприложимост на останалите клаузи на Договора.

Чл. 20. Този Договор ще бъде в сила и ще обвързва всички правоприемници на Страните по този Договор. Страните нямат право да прехвърлят или делегират каквато и да било част от  правата или задълженията си по този Договор без съгласието на останалите освен в случаите по чл. 13.

Чл. 21. Всички предизвестия, уведомления, изявления и информация, отнасящи се до настоящия Договор, се извършват в писмена форма. При промяна на посочения по-долу адрес за кореспонденция всяка Страна е длъжна незабавно да уведоми другата страна писмено за новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес, ще се считат за получени.  Всички предизвестия, уведомления, изявления и информация, отнасящи се до настоящия Договор, се считат за получени, ако са получени лично, изпратени са по факс с потвърждение на получаването или са доставени с писмо с обратна разписка или чрез куриер  на следните адреси на Страните:

За ББР:…………………………..

За Кмета на община:……………………………

За Областния управител на област ……………: ………………………….

Чл. 22. Неразделна част от този Договор са следните документи:

- Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

- Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

- Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

- Приложение № 4 към чл. 12 от Договора за целево финансиране 
(Приложение № 18.3)

Този Договор се сключи в три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

Приложение № 1

към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, ………………………………………… в качеството ми на представляващ община …………………….. и пълномощник на Сдружение на собственици ………………………………………… декларирам безусловно, че:

- е проведена по реда на Закона за обществените поръчки процедура за избор на външен изпълнител съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора за целево финансиране 
№ ……………/ ………………..;

- е избран външен изпълнител съгласно чл. 2, ал. 1 от Договор за целево финансиране № ……….……/ ……………….., както следва:

……………………………… /наименование/

…………………….…….. /ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/

.......................................... /седалище/адрес/

.......................................... /представляващ/

.......................................... /банкова сметка/

- с външния изпълнител съгласно т. 2 по-горе е сключен и влязъл в сила Договор …………………….,

- с договора по т. 3 на изпълнителя е възложено …………………………………, при финансови условия, както следва: ................................................... /аванс, междинно и окончателно плащане/;

- за авансовото плащане съгласно т. 4 по-горе изпълнителят е представил банкова гаранция в полза на Сдружението;

съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства.

Декларатор: ……………………………………….     Дата:……………………

Приложение № 2

към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, ………………………………………… в качеството ми на представляващ община …………………….. и пълномощник на Сдружение на собственици ………………………………………… декларирам безусловно, че:

1. всички условия съгласно Договор ……………………., с който на избрания външен изпълнител по дейността/дейностите съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора за целево финансиране № ……………/ ……………….., както следва:

……………………………… /наименование/

…………………………..….. /ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/

............................................... /седалище/адрес/

............................................... /представляващ/

.............................................. /банкова сметка/

е възложено ………………..……………………………… при финансови условия, както следва: ............................................... /аванс, междинно и окончателно плащане/,

са изпълнени с оглед надлежното заплащане съгласно размера, условията и сроковете в Договор ..........………………………………..;

2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите суми за изпълненото, са представени и заявената за плащане сума съгласно настоящото искане-декларация е дължима;

3. съгласно Договор ……………………. са налице условията за плащане, както следва: .............................. /аванс, междинно и окончателно плащане/ в размер на …….………..;

и моля „Българска банка за развитие” АД, ЕИК 121856059 да ……………………….., сума в размер на ………………………………….. в срок до ……………………………

Съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума съгласно настоящата декларация.

Декларатор: ……………………………………….   Дата:……………………….
Приложение № 3

към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, ………………………………………… в качеството ми на представляващ община …………………….. и пълномощник на Сдружение на собственици ………………………………………… декларирам безусловно, че:

1. всички условия съгласно Договор № …………. между община ……....…………….. и Сдружение………………………………….. и финансирани с Договор за целево финансиране № ……………/ ……………..…….. са изпълнени;

2. налице са условията за плащане/възстановяване на разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи, както и разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация, и моля „Българска банка за развитие” АД, ЕИК 121856059 
да ………………………….. (плати/възстанови) следните суми:

- в размер на …………………………………………….., платими по сметка …………………………………., при банка…………………………………………… с титуляр…………………… …………………………….;

- в размер на …………………………………………….., платими по сметка …………………………………., при банка…………………………………………… с титуляр…………………… …………………………….;

- в размер на …………………………………………….., платими по сметка …………………………………., при банка…………………………………………… с титуляр…………………… …………………………….;

- в размер на …………………………………………….., платими по сметка …………………………………., при банка…………………………………………… с титуляр…………………… …………………………….;

- в размер на …………………………………………….., платими по сметка …………………………………., при банка…………………………………………… с титуляр…………………… …………………………….;

Съгласен съм, че Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума съгласно настоящата декларация.

Декларатор: ……………………………………….         Дата:………………………..
Приложение № 4

към чл. 12 от Договора за целево финансиране (Приложение № 18.3)

Протокол

Днес, ……………………….., в гр. …………………………,  между:

- ………………………. – кмет на община …………., с адрес …………………………

и

- ………………………………………. – областен управител на област ………………………., с адрес ……………………….….., наричани по-нататък „Страните”,

се състави и подписа настоящият протокол за следното:

На основание чл. 12 от договор за целево финансиране № ……….. от ……………… г, сключен между „Българска банка за развитие“ АД, Министерския съвет на Република България чрез областния управител на област ………………………… и кмета на община ………………………, представляващ община ………………., в качеството на довереник на Сдружение на собственици …………………..……………………………., с БУЛСТАТ ……………………,

в резултат на обновяването на сграда с адрес: …………………………………………… и с разгърната застроена площ: ……………. кв. м

Страните удостоверяват, че сградата е въведена в експлоатация, изпълнени са условията за изплащане и общата стойност на дължимата безвъзмездна финансова помощ за обновяването на сградата възлиза на ………………… лв., с включен ДДС (посочва се сумата на цялостната инвестиция на сградата - в левове, с включен ДДС, включваща всички разходи, които са били платени в рамките на договора за целево финансиране), която представлява 100 на сто безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците, разпределена, както следва:

| Вид на разхода | Стойност (в лв.), с включен ДДС |
| --- | --- |
| Разход за СМР |  |
| Разход за авторски надзор |  |
| Разход за строителен надзор |  |
| Разходи, свързани с други допустими довършителни дейности по Проекта |  |
| Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация |  |

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

| Име и фамилия, подпис, печат | Име и фамилия, подпис, печат |
| --- | --- |
| Кмет на община ................ | Областен управител на област .................. |