МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013)

Одобрен с Решение на Регионалния съвет за развитие и

Регионалния координационен комитет на Югозападен район

(Протокол № 4 от 20 май 2010 год., гр. Перник)

София, април 2010 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие  и по специално на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район.

Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР). В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2009 г. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение, която включва:

- източниците на информация;

- индикаторите за наблюдение;

- органите за наблюдение;

- система на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на Югозападен район през 2009 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Изготвеният доклад е първият Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападния район, поради което направените изводи за процесите на развитие се отнасят за периода от началото на действие на плана (2007 г.) до 2009 г.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) до 31.12.2008 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2009 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2008 г., а по отношение на основните икономически показатели  - за 2007 г. Използвана е и информация от официалните сайтове на Оперативните програми, както и от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg

I. Общи условия за изпълнение на регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН.

1. Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.

2. Социално-икономически условия и тенденции.

След присъединяването на България към ЕС на 01.01.2007 г., Югозападният район продължи своето икономическо развитие, формирано като тенденция от началото на новото хилядолетие. По базови икономически показатели през периода 2007-2008 г. Югозападният район продължава да се развива възходящо и запазва първо място сред районите на ниво NUTS 2 в страната. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата.

В същото време, в резултат на глобалната икономическа криза, 2009 г. бе първата година от последното десетилетие, през която се наблюдава процес на икономически спад, както за страната, така и за Югозападния район. Глобалните сътресения, породени от финансовата криза в САЩ, се отразиха и на страната, като по данни на Евростат за 2009 г. БВП на България отбеляза спад от 5% в реално изражение (4,2% за ЕС-27). Като цяло стабилната финансова система и относително предпазливата фискална политика не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната , което се случи в част от новоприсъединилите се страни-членки. Очаква се икономиката да започне своето възстановяване към края на 2010 г. Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и другите основни икономически показатели на ниво Югозападен район за 2009 г.

Таблица 1. Основни икономически показатели за 2007 г.

|  | БВП по текущи цени (хил.лв.) | БВП на глава от населението (лв.) | БДС (хил.лв.) | БДС по икономически сектори (хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 56 519 818 | 7 379 | 46 400 728 | 2 897 646 | 14 985 498 | 28 517 584 |
| Северозападен район | 4 686 591 | 5 003 | 3 847 522 | 473 281 | 1 382 867 | 1 991 374 |
| Северен централен район | 4 883 592 | 5 214 | 4 009 252 | 423 615 | 1 355 638 | 2 229 999 |
| Североизточен район | 6 292 452 | 6 338 | 5 165 875 | 395 221 | 1 725 083 | 3 045 571 |
| Югоизточен район | 6 770 665 | 6 003 | 5 558 471 | 416 728 | 2 334 777 | 2 806 966 |
| Южен централен район | 8 234 705 | 5 313 | 6 760 396 | 709 859 | 2 603 381 | 3 447 156 |
| Югозападен район | 25 651 813 | 12 125 | 21 059 212 | 478 942 | 5 583 752 | 14 996 518 |
| Благоевград | 1 706 005 | 5 175 | 1 400 569 | 189 122 | 570 082 | 641 365 |
| Кюстендил | 775 003 | 5 167 | 636 249 | 100 599 | 241 875 | 293 775 |
| Перник | 749 711 | 5 383 | 615 486 | 41 816 | 298 861 | 274 809 |
| София | 1 834 943 | 7 127 | 1 506 422 | 99 465 | 894 632 | 512 325 |
| София (столица) | 20 586 151 | 16 611 | 16 900 486 | 47 940 | 3 578 302 | 13 274 244 |

Източник:  Национален статистически институт

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) на Югозападния район по текущи цени през 2007 г. е 25 651 813 хил. лв. и значително надвишава приноса на всеки от другите NUTS 2 райони в общия БВП. Стойността съставлява 45,39% от общия БВП на България за 2007 г. Област София (столица) дава 35,9% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-4 %. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, налице е една тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за страната - с 5,6% за периода 2004-2007 г.(39,79 % за 2004 г.) Нарастването на БВП за Югозападния район по текущи цени за периода 2004-2007 г. е 66,07 % (от 15 446 261 хил.лв. на 25 651 813 хил. лв).

По показателя БВП на глава от населението за 2007 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 12 125 лв. при среден показател за страната от 7 379 лв. Налице е тенденция на значително нарастване на стойностите на показателя за района за периода 2004-2007 г. Нарастването на БВП/гл.нас. за Югозападния район за 2007 г. в сравнение с 2004 г. е 65,8% (за страната- 47,9%), а за София (столица)-74,7%. Област София /столица/  е с най-висока стойност по показателя БВП/човек за страната за 2007 г.- 16 611 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие.

В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво NUTS 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е значително под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района за 2007 г. възлиза на 62 % от средната стойност за страните в Европейския съюз (ЕС-27) в сравнение с 49,4 % през 2004 г. Това е нарастване от 12,6 % за съответния период и показва изпреварващ темп спрямо повишаването на показателя за цялата страна – от 33,7 % през 2004 г. на 37,7 % през 2007 г. (+4%).

Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност. спрямо  средното за ЕС-27 за 2004-2007 г.(в %)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (27) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| България | 33,7 | 34,5 | 36,5 | 37,7 |
| Северозападен район | 26,1 | 26,3 | 25,4 | 25,6 |
| Северен централен район | 26,8 | 27,0 | 26,8 | 26,7 |
| Североизточен район | 29,7 | 30,0 | 31,8 | 32,4 |
| Югозападен район | 49,4 | 51,0 | 57,0 | 62,0 |
| Югоизточен район | 31,2 | 32,3 | 31,4 | 30,7 |
| Южен централен район | 26,1 | 26,3 | 27,8 | 27,2 |

Източник: Eurostat

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност (БДС) за 2007 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната. Регистрираният ръст на БДС на Югозападен район в абсолютна стойност за периода 2004-2007 г. е 63,17%. (43,04% за страната). През 2004 г. Югозападният район създава около 39,79% от брутната добавена стойност за страната, а през 2007 г.- 45,39% (+5,6%), като заема водещо място сред районите от ниво 2. Основната причина за това е високият относителен дял на област София (столица) в БДС на страната от  36,42% за 2007 г. Другите области от района са със значително по-нисък дял от общата БДС на страната - между 1 и 4%.

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност за страната по икономически сектори през 2007 г. се отличава с доминиращ дял на района  в сектора на услугите-52,59%, индустриален дял, равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната-37,26% и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор-16,53 на сто. Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на  сектора на услугите, където се  формира 71,21% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2007 г. В сектора на индустрията се произвеждат 26,51% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското, горското и рибното стопанство е само 2,28%.

Тенденцията на нарастването на обема на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната през последните години се усеща особено силно в Югозападния район - увеличава се делът на ПЧИ в сектори като търговия и транспортни услуги, строителство, банково и застрахователно дело, хотелиерство и туристически дейности. Водеща област по привличане на ПЧИ е област София (столица).

В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 водещо място заема Югозападният район с относителен дял от 67% от всички ПЧИ за България за 2008 г. През 2008 г. преките чуждестранни инвестиции в Югозападен район нарастват с 23,5 % спрямо предходната година, което е около средния растеж за страната (26,5%). Приблизително толкова е и нарастването на ПЧИ за област София (столица) за 2008 г. спрямо 2007 г. - 26,55%, като относителния дял на областта достига 90,8 % от инвестициите за района и 60,8% от общия размер на ПЧИ в България.

Таблица 3. Чуждестранни преки инвестиции с натрупване за периода 2007-2008 г. (в хил. евро)

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 15 167 125 | 19 185 003 |
| Северозападен район | 425 802 | 500 961 |
| Северен централен район | 437 293 | 797 174 |
| Североизточен район | 1 460 035 | 2 053 309 |
| Югоизточен район | 1 472 216 | 1 639 288 |
| Южен централен район | 966 811 | 1 340 758 |
| Югозападен район | 10 404 969 | 12 853 513 |
| Благоевград | 134 446 | 215 233 |
| Кюстендил | 15 671 | 19 990 |
| Перник | 232 106 | 283 712 |
| София | 799 997 | 662 669 |
| София (столица) | 9 222 748 | 11 671 909 |

Източник:  Национален статистически институт

Показателите за демографско развитие на Югозападния район го поставят в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони на ниво 2, тъй като по-големите възможности за заетост в района на столицата привличат повече млади контингенти от населението от други части на страната.

Югозападният район е най-големият район на ниво NUTS 2 в България по брой на населението - 2 115 042 души към края на 2008 г. Това представлява 27,8% от населението на страната, което основно се дължи  на област София (столица), където живее 16,39% от общото население на страната. В периода 2004- 2008 г. единствено в област София (столица) населението се е увеличило - с 25 902 души (2,1%), а в Югозападния район като цяло то се увеличава минимално в сравнение с 2004 г. (227 души). В другите области от района населението устойчиво намалява за посочения период.

Структурата на населението по възраст в Югозападния район е относително по-благоприятна в сравнение със стойностите за страната - с най-голям дял за 2008 г. е населението в трудоспособна възраст (65,16%). Основният принос за това имат област София (столица) със 67,01% дял на трудоспособното население и област Благоевград (65,4%), а за останалите области от района този показател е около 60%.

Таблица 4. Общ брой на населението и население под, в и над трудоспособна възраст, 2008 г.

|  | Общ брой на населението | Под трудоспособна възраст | В трудоспособна възраст | Над трудоспособна възраст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 7 606 551 | 1 099 948 | 4 805 892 | 1 700 711 |
| Северозападен район | 916 054 | 129 808 | 539 792 | 246 454 |
| Северен централен район | 924 273 | 124 781 | 578 163 | 221 329 |
| Североизточен район | 991 471 | 153 674 | 632 155 | 205 642 |
| Югоизточен район | 1 121 569 | 177 432 | 700 423 | 243 714 |
| Южен централен район | 1 538 142 | 223 856 | 977 063 | 337 223 |
| Югозападен район | 2 115 042 | 290 397 | 1 378 296 | 446 349 |
| Благоевград | 328 783 | 50 495 | 215 052 | 63 236 |
| Кюстендил | 147 531 | 18 861 | 89 488 | 39 182 |
| Перник | 137 449 | 16 444 | 84 144 | 36 861 |
| София | 254 220 | 36 071 | 153 844 | 64 305 |
| София (столица) | 1 247 059 | 168 526 | 835 768 | 242 765 |

Източник:  Национален статистически институт

Гъстотата на населението на Югозападния район е 104,2 души на кв.км., докато за страната този показател е 68,5 д./кв.км.. Високият показател за района се дължи на област София (столица), на чиято територия (най-малка от всички области в района), живеят 925,1 д/кв.км. Най- ниска е гъстотата на населението в Софийска област - 36,0 д/кв.км.

Естественият прираст за 2008 г. на Югозападния район и на областите от него следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-5559 души спрямо -32811 д. за България). Водещо място по този негативен показател заема област Софийска с отрицателен прираст от -1936 д. Най-нисък отрицателен прираст има област Благоевград (- 234 д.)

Механичният прираст за района се отличава в сравнение с характерните за повечето райони от ниво 2 (с изключение на Североизточен) негативни процеси и е положителен - +6033 души. Това се дължи на високите стойности на област София (столица)- +7075 д. вследствие на придвижването на контингенти от населението в трудоспособна възраст от други части на страната към столичния град и района около него. Механичния прираст на София (столица) компенсира относително ниските отрицателни стойности на останалите области в баланса на района (сумарно -1042 д.)

Таблица 5. Гъстота, естествен и механичен прираст на населението за 2008 г.

|  | Гъстота на населението (човека/кв.км.) |  | Естествен прираст на населението (души) | Механичен прираст на населението (души) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 68,5 |  | - 32 811 | -876 |
| Северозападен район | 48,3 |  | - 9 008 | - 4 810 |
| Северен централен район | 61,7 |  | - 6 364 | - 1 313 |
| Североизточен район | 68,4 |  | - 2 488 | 1 878 |
| Югоизточен район | 56,6 |  | - 3 511 | - 902 |
| Южен централен район | 68,8 |  | - 5 881 | - 1 762 |
| Югозападен район | 104,2 |  | - 5 559 | 6 033 |
| Благоевград | 50,1 |  | - 234 | -292 |
| Кюстендил | 48,3 |  | - 1 287 | -369 |
| Перник | 57,4 |  | - 1 298 | -26 |
| София | 36,0 |  | - 1 936 | -355 |
| София (столица) | 925,1 |  | - 804 | 7 075 |

Източник:  Национален статистически институт

В периода 2007-2008 г. продължиха да се проявяват позитивните тенденции на пазара на труда в Югозападния район, наблюдавани в предходните години. По информация на Евростат през 2009 г., вследствие на икономическата криза, безработицата в страната  регистрира увеличение до 6,8 %, което се отразява и на българските региони, в т.ч. Югозападен район. Въпреки това следва да се отбележи, че страната запазва по-ниско ниво на безработица от средното за ЕС, което е 8,9% за 2009 г.

Икономическата активност в Югозападния район е най-висока в България и устойчиво се задържа с около 4-5 пункта над средната стойност за страната през периода 2004- 2008 г. През 2008 г. икономическата активност в района е 59,1% спрямо 53,8% средно за страната. Коефициентът на икономическа активност на Югозападния район през 2008 г. в сравнение с 2004 г. нараства с 5,1%. През 2008 г. водещи по икономическа активност за района са областите София (столица)- с 63% и Благоевград- с 58,3%.

Таблица 6.  Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за 2008 г. (в %)

| Райони, Области | Коефициент на икономическа активност | Коефициент на заетост | Коефициент на безработица |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 53,8 | 50,8 | 5,6 |
| Северозападен район | 47,9 | 44,5 | 7,1 |
| Северен централен район | 50,2 | 45,9 | 8,5 |
| Североизточен район | 55,3 | 50,5 | 8,6 |
| Югоизточен район | 51,9 | 48,8 | 5,8 |
| Южен централен район | 52,7 | 50,0 | 5,1 |
| Югозападен район | 59,1 | 57,4 | 2,9 |
| Благоевград | 58,3 | 57,2 | 1,8 |
| Кюстендил | 54,0 | 49,5 | 8,3 |
| Перник | 50,7 | 48,1 | 5,1 |
| София | 48,9 | 47,6 | 2,6 |
| София (столица) | 63,0 | 61,5 | 2,5 |

Източник: Национален статистически институт

Коефициентът на заетост на населението в Югозападния район е 57,4%, което е по-високо в сравнение със средния коефициент на заетост за страната (50,8%) по данни за 2008 г. Най-висок коефициент на заетост се отчита в област София (столица), следвана от област Благоевград, а с по-ниски показатели са областите Кюстендил, Перник и Софийска. За периода 2004-2008 г. коефициентът на заетост на ниво Югозападен район нараства с 8,5 % (+7,1% за страната).

Безработицата в Югозападния район е с по-ниски равнища през периода 2004-2008 г. спрямо нивата за страната, като отбелязва устойчив темп на снижаване - от 9,3% през 2004 г. до 2,9% през 2008 г. Равнището на безработица през 2008 г. е най-ниско от всички райони от ниво 2, докато средно в страната е 5,6%. Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2008 г. се отчитат известни отклонения от средното равнище за района, като областите Благоевград, София (столица) и Софийска са под средното ниво за района, област Перник е над средното за района (но под средното за страната), а област Кюстендил е единствената област, в която се забелязва нарастване  на безработицата в сравнение с предходната 2007 г. (+3,6%). Коефициентът на безработица на област Кюстендил (8,3%) е значително над средния за района и над средния за страната

Системата от образователни институции в Югозападния район е сравнително най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високото ниво на образователните дейности, предоставяни в столицата, а също така и в Благоевград. Все още обаче системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионално-технически кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от специализирани професионални гимназии и университети да бъде оптимизирана.

В Югозападния район системата на здравеопазването, както и мрежата от заведения, осигуряващи социални дейности и услуги е сравнително най-добре развита. Въпреки това в предоставянето на услуги в системата на извънболничната помощ за всички области се наблюдава недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ и грижи в периферните и отдалечените населени места. В периферните територии на района са ограничени и видовете и качеството и на социалните услуги.

Много слабо развитие за 2008 г. се наблюдава по отношение на транспортната инфраструктура в Югозападния район. Общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в Югозападния район се запазва същата каквато и през 2007 г. -  3272 км. Поради тази причина за 2008 г. спрямо 2007 г. не се отчита промяна в относителните дялове на отделните класове пътища от общата РПМ в Югозападния район, както и в гъстотата на РПМ в района. Трябва да се отбележи, че през територията на област София (столица) не преминават пътища от РПМ.

Таблица 7. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2008 г.

| Район, области | Общо (км.) | Авто магист рали (км.) | Първо класни (км.) | Второ класни (км.) | Трето класни (км.) | Обща гъс тота на РПМ (км./кв.км.) | Гъстота на АМ и пътищата І клас (км./кв.км.) | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас (км./кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 435 | 418 | 2 975 | 4 029 | 12 013 | 0,175 | 0,030 | 0,144 |
| Северозападен район | 3386 | 7 | 387 | 767 | 2225 | 0,178 | 0,020 | 0,157 |
| Северен централен район | 2960 | х | 462 | 636 | 1862 | 0,198 | 0,031 | 0,167 |
| Североизточен район | 2667 | 84 | 483 | 467 | 1633 | 0,184 | 0,039 | 0,145 |
| Югоизточен район | 3167 | 87 | 597 | 767 | 1716 | 0,160 | 0,035 | 0,125 |
| Южен централен район | 3983 | 122 | 431 | 773 | 2657 | 0,178 | 0,025 | 0,153 |
| Югозападен район | 3272 | 118 | 615 | 619 | 1920 | 0,161 | 0,036 | 0,125 |
| София (столица) |  | x | x | x | x | х | х | х |
| София | 1483 | 118 | 363 | 346 | 656 | 0,210 | 0,068 | 0,141 |
| Благоевград | 666 | 0 | 87 | 153 | 426 | 0,103 | 0,013 | 0,089 |
| Перник | 546 | 0 | 80 | 66 | 400 | 0,228 | 0,033 | 0,194 |
| Кюстендил | 577 | 0 | 85 | 54 | 438 | 0,189 | 0,027 | 0,161 |

Източник: Национален статистически институт

Съществена промяна не е настъпила и в развитието на железопътната мрежа в района. Основните показатели за пътна и ж.п. инфраструктура остават почти непроменени спрямо края на предприсъединителния период.

Таблица 8. Железопътна мрежа към 31.12.2008 г.

| Район, област | Дължина на жп мрежата (км.) | Удвоении жп линии (км.) | Електриф. жп линии (км.) | Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 4 144 | 972 | 2 827 | 37,3 |
| Северозападен район | 648 | 189 | 426 | 34,0 |
| Северен централен район | 620 | 89 | 432 | 41,4 |
| Североизточен район | 488 | 248 | 386 | 33,7 |
| Югоизточен район | 705 | 190 | 577 | 35,6 |
| Южен централен район | 784 | 97 | 324 | 35,1 |
| Югозападен район | 899 | 159 | 682 | 44,3 |
| София/столица/ | 203 | 46 | 171 | 150,3 |
| София | 297 | 105 | 255 | 42,1 |
| Благоевград | 158 | 0 | 101 | 24,5 |
| Перник | 111 | 8 | 91 | 46,4 |
| Кюстендил | 130 | 0 | 64 | 42,6 |

Източник: Национален статистически институт

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите на ниво NUTS 2 в страната. По достъп до полети Югозападният район е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС. Летище София е най-голямото в страната. Оборудвано е с нов пътнически терминал  и нова пистова система, които са пуснати в експлоатация през 2006 г. В периода 2006-2008 г. летище София отчита двуцифрен ежегоден ръст на трафика, който за 2008 г. (спрямо 2007 г.) е 18%. Тази положителна тенденция го нарежда сред най-бързо развиващите се летища в Европа. През 2008 г. са обслужени над 3,2 милиона пътници (за 2006 г.- около 2,2 млн., за 2007 г.- над 2,7 млн.), което представлява растеж от около 46% в рамките на периода 2006- 2008 г.

София е свързана чрез директни въздушни маршрути с над 50 дестинации в Централна и Западна Европа, Близкия изток и Африка. Броят на превозените пътници между София и Варна през 2007 г. година е почти 50% по-голям от този за предходната година. Откриването на нови зимни туристически маршрути до българските ски курорти, лесно достъпни през Летище София, както и увеличаващият се изходящ летен туризъм допринасят за ръста на сезонните чартърни превози, чиито пътници представляват 6 на сто от общия летищен трафик.

Югозападният район като цяло се характеризира с най-висока телекомуникационна осигуреност, но се наблюдават значителни различия в степента на развитие за различните области. Най-висока степен на развитие на цифровите телефонни мрежи има в област София (столица). Като цяло развитието на телекомуникациите на територията на областите Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник продължава да е незадоволително. Достъпът до Интернет е осигурен в големите градски центрове. Проблеми съществуват основно в по-малките градове и селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниско.

По информация на Евростат за 2009 г. в България общо 26 % от домакинствата имат достъп до широколентови услуги, като в ЕС-27 този дял е 56%. В Югозападния район достигнатото ниво е по-високо от това за страната – 36 % и по този показател районът се нарежда на първо място в страната. Към 2009 г. 30% от домакинствата в страната имат достъп до Интернет, като средната стойност за ЕС-27 е 65%. За Югозападния район показателят е 40%. Същевременно делът на хората в Югозападния район, които редовно използват Интернет е 52 % при 40% за страната. За сравнение в Чехия делът на хората ежедневно използващи Интернет е 54%, в Германия – 71 %, в Дания – 82%. Въпреки водещата позиция на Югозападния район в страната относно използването на Интернет услуги и развитие на информационното общество, в сравнение със средното ниво в ЕС-27 районът изостава.

В областта на развитието на екологичната инфраструктура в Югозападния район през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие.

Таблица 9. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура (в %)

|  | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа | Дял на обслужваното население от СПСОВ |  | Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |  |
| БЪЛГАРИЯ | 99,0 | 69,6 | 43,8 | 41,2 | 94,4 |
| Северозападен район | 99,1 | 52,5 | 22,3 | 19,9 | 92,8 |
| Северен централен район | 99,6 | 60,5 | 24,8 | 22,3 | 89,4 |
| Североизточен район | 99,9 | 71,4 | 60,7 | 49,0 | 89,2 |
| Югоизточен район | 99,8 | 66,5 | 38,0 | 38,0 | 92,5 |
| Южен централен район | 97,6 | 65,4 | 29,0 | 28,5 | 98,1 |
| Югозападен район | 98,9 | 84,8 | 67,4 | 66,1 | 97,9 |
| Блaгoeвгрaд | 95,4 | 75,9 | 3,8 | 3,8 | 92,4 |
| Кюстeндил | 99,2 | 59,7 | 55,6 | 55,6 | 96,8 |
| Перник | 97,7 | 76,0 | 71,3 | 71,0 | 98,3 |
| София | 98,5 | 73,6 | 28,5 | 17,2 | 95,2 |
| София (столица) | 100,0 | 93,5 | 93,2 | 93,2 | 100 |

Източник: Национален статистически институт

В  Югозападния район  е  достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи, тъй като делът на водоснабденото население е 98,9% при среден показател за страната 99,0%. Районът разполага със значителен воден ресурс. Най-добро задоволяване на нуждите на населението с питейна вода е достигнато в областите София (столица)-100% и Кюстендил-99,2%, сравнително по-нисък е този показател за област Благоевград (95,4%).

По степен на обслужване от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към 2008 г. 84,8% от населението на Югозападния район е обхванато от канализационни услуги, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната- 69,6%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като единствено област Кюстендил е под средното ниво за страната с 59,7%, а област София (столица) е на първо място в България с 93,5% дял на населението, обслужено от канализация.

Делът на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ) в Югозападния район е 67,4% и  значително по-висок от средното за страната- 43,8 %. Най-висок е процентът на населението, обслужвано от СПСОВ в област София (столица)-93,2%, а най-нисък-в област Благоевград-3,8%. Сравнително ниска е стойността и за област Софийска- 28,5%.

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район е 97,9%, което е над средния показател за страната (94,4%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица)- 100%. Само в област Благоевград делът на обслуженото население е под средния за страната (92,4%).

Политиката за опазване и възстановяване на околната среда е свързана с определени публични разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за проучвания  и оценки на качеството на средата. В Югозападния район направените разходи за опазване на околната среда са 783 313 хил. лева или 46,47% от тези за страната и са най-големи в сравнение с останалите райони от NUTS 2. Стойностите за 2008 г. показват нарастване над 3,5 пъти в сравнение с 2004 г. За област Кюстендил увеличението е с около 20%, а в област Благоевград нарастването е с над 5 пъти. Близо 5 пъти е нарастването и за област София (столица). През 2008 г., както и в предходните години най-големи разходи в района за опазване и възстановяване на околната среда са направени в област София (столица)- 81,7% от разходите за района (и около 30% от общите разходи за страната). Най-малки разходи за опазване и възстановяване на околната среда са направени в област Кюстендил- 1,6% от разходите за района.

Таблица 10. Разходи за опазване на околната среда, 2004-2008 г. (в хил. лв)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 655 232 | 629 944 | 1 010 095 | 1 164 817 | 1 685 584 |
| Северозападен район | 123 088 | 77 552 | 76 759 | 123 162 | 139 800 |
| Северен централен район | 35 879 | 38 984 | 43 865 | 70 471 | 112 665 |
| Североизточен район | 77 925 | 137 743 | 105 338 | 160 353 | 131 170 |
| Югоизточен район | 135 619 | 73 374 | 266 360 | 246 696 | 272 228 |
| Южен централен район | 65 544 | 66 330 | 93 434 | 153 136 | 246 408 |
| Югозападен район | 217 177 | 235 961 | 424 339 | 410 999 | 783 313 |
| Благоевград | 6 547 | 11 437 | 20 544 | 29 810 | 35 946 |
| Кюстендил | 10 320 | 9 918 | 8 456 | 17 210 | 12 358 |
| Перник | 10 390 | 8 631 | 12 528 | 12 143 | 27 384 |
| София | 56 626 | 46 641 | 66 162 | 84 860 | 67 764 |
| София (столица) | 133 294 | 159 334 | 316 649 | 266 976 | 639 861 |

Източник:  Национален статистически институт

Към м. декември 2007 г. на  територията на Югозападния  район са разположени 25 защитени зони по  Директива 79/409/ЕС (за дивите птици) и 43 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията). Определянето на зоните е извършено с 3 решения на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г.,  № 802 от 04.12.2007 г. и № 661 от 16 октомври 2007 г. Макар че в решенията на Министерски съвет се допуска предварителното им изпълнение, окончателните площи на защитените зони по двете директиви се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на земеделието и горите и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Агенцията по геодезия, картография и кадастър) на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони. Този процес може да продължи няколко години и едва след окончателното одобрение на списъка от ЕК може да се пристъпи към окончателно обявяване на местата.

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН.

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007- 2013 г.) отговаря в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените Оперативни програми за страната за програмния период 2007- 2013 г. и е съобразен с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.). Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегията от Лисабон, Стратегията от Гьотеборг и Стратегическите насоки за развитие на Общността в периода 2007-2013 г., както и посоките на интервенции на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на  областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие- икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район (2007- 2013 г.) отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие (чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”

Регионалната икономика на Югозападния район през 2007-2008 г. следва тенденцията от предприсъединителния период и продължава да расте с по-бързи и устойчиви темпове в сравнение с тези на останалите райони на страната. Основен фактор на растежа в района в периода след присъединяването на България към ЕС остана вътрешното търсене. От една страна, това се дължеше на по-високите доходи, мотивиращи у населението по-големи потребителски разходи, а същевременно инвестициите в основен капитал бяха положително повлияни от навлизането на страната в единното икономическо пространство на ЕС. От изключително значение за развитието на района е наличието на град София и исторически обусловената концентрацията на ресурси в столичния град – материални, финансови и човешки. В резултат на положителните тенденции на икономическо развитие и на база на основните икономически индикатори може да се заключи, че голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен като някои от индикаторите дори надхвърлят индикативните стойности, определени в Регионалния план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.)

Предприятията от Югозападния район реализират най-голяма активност по Оперативна програма “Kонкурентоспособност” към края на 2009 г. Близо 50% от финансираните проекти по приоритетите на Оперативната програма на национално ниво са с бенефициенти -фирми със седалище в района.

- По процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” общата стойност на договорените проекти за Югозападен район възлиза на 5 538 152,83 лв.,  а броят им е 16. 15 от тях са спечелени от предприятия с адрес на регистрация гр. София и 1 от фирма от с. Априлово, Софийска област.

- Процедура „Технологична модернизация в предприятията” е сравнително най-мащабната по размер на финансирането от досега стартиралите схеми по ОП „Конкурентоспособност”. За Югозападния район по нея към момента са контрактувани проекти на обща стойност 35 938 144,43 лв., като преобладаващата част от предприятията също са на територията на гр. София - 19 бр. от общо 25 бр. Останалите проекти са на предприятия от гр. Божурище, Благоевград, Самоков и селата Равно поле, Костенец и Нови Хан (всичките в Софийска област).

- По процедура „Покриване на международно признати стандарти” общата стойност на 88-те договорени проекти в Югозападен район е 8 370 336,03 лв.

- Брутен вътрешен продукт

По данни на НСИ нарастването на БВП на ЮЗР по текущи цени на годишна база (2007 г. спрямо 2006 г.) е в размер на 20,86%, а за ЕС нарастването е 5,28%. Нарастването за периода 2004-2007 г. на БВП на Югозападен район по текущи цени е 66,1%. За същия период нарастването на средната стойност на  БВП на ЕС-27 по текущи цени възлиза на 15,96%.

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението

По този показател Югозападният район значително изпреварва останалите райони от ниво 2 в страната, независимо от по-големия брой население. Все още достигнатата степен на икономическо развитие на района е значително под средното равнище в ЕС, но се забелязва трайна тенденция на нарастване на БВП на глава от населението в района в сравнение с ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност в Югозападен район за 2007 г. се равнява на около 62% от средния БВП на глава от населението в ЕС-27, което е нарастване с 5% на годишна база  и с 12,6 % за периода 2004-2007 г. Също така се отчита темп на нарастване на БВП на глава от населението по текущи цени за Югозападен район - 65,8% за периода 2004-2007 г. и с 20,98% на годишна база (2007 г. спрямо 2006 г.) Това е значително надвхърля заложената в РПР индикативна стойност от 5% средногодишен прираст на БВП на глава от населението. Средното нарастване на БВП на глава от населението в ЕС-27 по текущи цени за 2004-2007 г. възлиза на 14,7%, а на годишна база – на 5,5%.

- Брутна добавена стойност

Югозападният район заема водещо място сред районите от ниво 2 и по този показател БДС на района като абсолютна стойност бележи трайна тенденция на нарастване-с 63,2% за периода 2004-2007 г. и с 21,38% на годишна база (2007 г. спрямо 2006 г.). На годишна база най-голямо е нарастването в сектора на индустрията – 20,14%, а в сектора на услугите е с 16,71%. В селскостопанската сфера се наблюдава намаление на БДС с 15,86%.

- Преки чуждестранни инвестиции

Отчита се увеличаване на преките чуждестранни инвестиции в района на годишна база (2008 г. спрямо 2007 г.) с 23,5% (от 10 404 969 млрд. евро  на 12 853 513 млрд. евро). Югозападният район заема водещо място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 67% от всички ПЧИ за България за 2008 г. Относителния дял на област София (стлица) достига 90,8 % от инвестициите за района и 60,8% от общия размер на ПЧИ в България. С относително добри показатели е област Софийска с дял на ПЧИ 7,68% от общото за района, а останалите три области са в рамките на 0,15%-2,2%.

- Разходи за научно-изследователска и развойна дейност

Данните за извършените разходи за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) дават информация за иновативния капацитет на Югозападен район. Разходите за НИРД в Югозападен район и през 2007 г. запазват тенденцията си на непрекъснато нарастване и достигат 218 124 хил. лв. Нарастването за периода 2004-2007 г. възлиза на 35,6%, а на годишна база спрямо 2006 г.- на 14,4%. Районът продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 79,9% през 2007 г. Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района.

- Реализирани приходи от туристически нощувки

Реализираните приходи от нощувки в Югозападен район за 2008 г. спрямо 2007 г. нарастват с 9,5% (от 160 079 312 лв. на 175 273 937 лв.). Делът на Югозападния район в общите приходи от нощувки в страната за 2008 г. е 23,6% като районът е на трето място по този показател след Североизточен и Югоизточен райони. Районът е третият по важност и реализирани обеми в туристическия сектор след двата Черноморски региона и значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства.

Приоритет ІІ. “Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”

Изключително незадоволително развитие се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и целите по Приоритет 2. Националната статистика не отчита нито един километър новопостроен път от Ребуликанската пътна мрежа в Югозападния район за 2008 г. В същото време дейностите по реконструкцията на съществуващи пътища се изразяват предимно в текущи ремонти, а не в цялостна рехабилитация с дългосрочен ефект. В резултат много пътища от РПМ и общинската мрежа продължават да са във влошено експлоатационно и техническо състояние. Почти непроменени спрямо края на предприсъединителния период остават и показателите за състоянието на железопътните линии. Причината за липсата на напредък в пътния и железопътния сектор се дължи на два основни фактора – от една страна забавянето в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, а от друга страна - на спецификата на тези проекти, чието изпълнение се извършва за период от няколко години. Реален напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на отделните проекти в периода 2011 – 2015 г.

От общо осемте приоритетни инфраструктурни проекта с национално и международно значение, които се предвижда да бъдат реализирани по ОП „Транспорт” (2007-2013 г.) на територията на Югозападен район, към момента в процес на изпълнение е само един - Разширение на софийското метро по отсечката пътен възел “Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. “Света Неделя” – бул. “Черни връх” на обща стойност 247, 146 млн. евро (от които 185,19 мл. евро безвъзмездна помощ по Оперативната програма и 61,95 млн. евро финансиране от Столична община). Официалното началото на изпълнението на проекта бе дадено на 1 декември 2008 г., а срокът за изпълнение е 45 месеца.

Другите големи инфраструктурни проекти в Югозападния район, които се планира да получат финансиране по ОП „Транспорт” през настоящия програмен период, но за които все още не са проведени тръжни процедури, са:

- Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (с индикативна стойност 324,37 млн. евро);

- Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман (с индикативна стойност 59,29 млн. евро);

- Модернизация на ж.п. линията Видин-София (с индикативна стойност 50 млн. евро);

- Строителство на 3 от общо 4 нови участъка за доизграждане на автомагистрала “Струма” – отсечки „Долна Диканя-Дупница”, „Дупница-Симитли” и „Сандански-Кулата” (с обща дължина 77 км.и обща индикативна стойност 250 млн. евро). 4-тата отсечка „Симитли-Сандански” ще бъде  включена за финансиране по Оперативните програми през следващия програмен район 2014-2020 г. съгласно решения на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт” и Министерски съвет;

- Изграждане на връзка на автомагистрала “Хемус” със софийски околовръстен път - автомагистрален участък с дължина 8,5 км. с индикативна стойност 32 млн. евро;

- Модернизация на участък от път I-1/Е-79 “Враца-Ботевград” - Модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и Ботевград с индикативна стойност  85 млн. евро;

- Строителство на интермодален терминал в гр. София (с индикативна стойност 25,9 млн. евро.

Със средства по предприсъединителна програма „ИСПА” продължава изграждането на автомагистрала „Люлин” с дължина 19,086 км, която ще свърже околовръстния път на София с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Срокът за завършване на строителните дейности е до края на 2010 г. Новата магистрала ще разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и Е-871 към Македония, както и ще облекчи натоварения трафик в района на Владая и южната дъга на софийския околовръстен път.

По Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.) по приоритетна ос „Регионална и местна достъпност” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища са контрактувани два проекта:

- Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня на обща стойност 11,74 млн. лв. и срок на изпълнение - 24 месеца;

- Рехабилитация на път III-181 СОП-с.Ковачевци (община Ковачевци, област Перник) на обща стойност 16,54 млн. лв и срок на изпълнение – 24 месеца;

По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в Югозападния район по ОПРР към момента е договорено финансиране на проекти в общините Костинброд, Гоце Делчев, Перник, Дупница, Благоевград, Сандански и Самоков. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще получат тези проекти е над 33 млн. лв., а сроковете за изпълнение са между 15 и 24 месеца.

В областта на екологичната инфраструктура през разглеждания период също не се наблюдава съществено развитие. До голяма степен остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода. Системите за управление на отпадъците също остават неефективни и недостатъчни като качество и обхват. Основната причината е забавянето на подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти в екологичния сектор, които следва да бъдат финансирани по Оперативна програма „Околна среда” (2007-2013 г.).

Над 90% от контрактуваните към момента проекти по ОПОС с място на изпълнение на територията на Югозападния район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по оперативни оси „Отпадъци” и „Води” (Техническа помощ „Отпадъци” – 6 договора на обща стойност 3,670 млн. лв. и Техническа помощ „Води” – 30 договора на обща стойност 31,785 млн. лв.). Едва 4 инвестиционни проекта са контрактувани по оперативната програма за Югозападния район. Те са по оперативна ос „Води” и са предназначени към подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Проектите са:

- Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград (на стойност 17, 335 768 лв.);

- Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел” на Столична община (на стойност 10 561 037 лв.);

- Канализация на гр. Перник (на стойност 33 561 592,58 лв.);

- Изграждане на ПСОВ, гр. Своге – Център и ПСОВ, гр. Своге – Изток (на стойност 17 651 268 лв.)

- Дял от населението, обслужено от водоснабдителната мрежа и процент на загубите на вода

Делът на водоснабденото население в Югозападния район за 2008 г. е 98,9%- близък до средния за страната (99,0%). Индикаторът отчита нарастване от 0,1% спрямо 2007 г. (98,8%). Въпреки това съществуват проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради честите повреди по водопроводната мрежа. Високата степен на амортизация на водопреносната мрежа определя големи загуби на вода – 58,0% от постъпилата вода в мрежата през 2008 г. Все пак показателят отбеляза подобрение от 2,3 процентни пункта спрямо предходната година (60,3%).

- Дял от населението, обслужено от канализационна мрежа

Югозападният район е с 84,8% за 2008 г., при средно ниво за страната от 69,6%. Индикаторът регистрира влошаване в сравнение с 2007 г., когато стойността му е била 85,7%. Наблюдават се и големи различия в дела при големите градски центрове и малките населени места. Така например за София (столица) стойността на индикатора е 93,5%, докато за някои села в района е едва около 10%. Липсата на канализационни мрежи в селата е причина за заустване на отпадните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

- Дял от населението, обслужвано от СПСОВ

Югозападният район има най-висока стойност по този показател-67,4%, значително над средното за страната-43,8%, но се отбелязват различия в степента на пречистване на водата на големите градове и по-малките населени места. Индикаторът се увеличава с 0,7% в сравнение с 2007 г. (66,7%)

- Дял на обслуженото население от системи за сметосъбиране

Относителният дял на населението обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район е 97,9%, което е над средния показател за страната (94,4%). Стойността на индикатора се влошава с 0,6% спрямо 2007 г. (98,5%).  	Съществен проблем за района е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София. Очаква се този проблем да бъде решен до края на програмния период чрез изграждането на ново сметище и завод за преработка на битовите отпадъци на столицата. Към момента апликационната форма на проекта, изготвен от Столична община по Оперативна програма „Околна среда”, е в процес на оценка от Европейската комисия. Столична община взе решение за изграждане на инсталация за механично биологично третиране (МБТ) с производство на гориво от отпадъци (RDF) и депо за обезвреждане на отпадъците, след тяхното предварително третиранек, като инсталацията за МБТ и депото за третирани неопасни отпадъци ще бъдат изградени на площадка в близост до с.Яна, местност „Садината”, а инсталациите за компостиране на зелени и „биоразградими отпадъци” ще бъдат разположени на площадка в местността „Хан Богров”. Предвижда се въвеждането на съоръженията в експлоатация да се осъществи през 2011 г. В периода до стартиране на експлоатацията на новите съоръжения обезвреждането на битовите отпадъци в Столична община  ще бъде обезпечено чрез надграждане на депото в кв. Суходол. Балираните отпадъци ще бъдат транспортирани за обезвреждане до регионални депа за отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания,  извън територията на Столична община.

Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места. Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.

Приоритет ІII. “ Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване  качествата на жизнената среда в населените места ”

През 2008 г. продължиха да се проявяват позитивните тенденции на пазара на труда, наблюдавани в предприсъединителния период. По-голямата норма на заетост бе съпътствана едновременно от намаляване на безработицата и растеж на икономическата активност. По тези показатели страната постига значителен напредък, а нормата на безработица регистрира нива, по-ниски от средните за ЕС. Наблюдението на изпълнението на мерките по Приоритет 3 от Регионалния план за развитие (2007-2013г.) отчита задоволителни резултати.

- Коефициент на заетост

Отбелязва се устойчив темп на нарастване на показателя за Югозападен район, който достига 57,4% за 2008 г. и надвишава средния коефициент на заетост за страната (50,8%). За периода 2004-2008 г. коефициентът на заетост в района се увеличава със 8,5%, а на годишна база (2008 г. спрямо 2007 г.) – с 2%. Може да се очаква, че до края на програмния период ще бъде постигната целевата стойност залегнала в РПР на ЮЗР (2007-2013г.) от 62%.

- Коефициент на безработица

Съществува трайна тенденция на намаляване на безработицата в Югозападния район - в периода 2004-2008 г. равнището на безработица намалява от 9,3% на 2,9% (повече от 3 пъти), което е най-ниската стойност на показателя за страната (средно 5,6 % за 2008 г.). Това е значително под средния коефициент на безработица за ЕС за 2008 г.- 7,0%. На годишна база намалението на коефициента на безработица за Югозападния район е 1,1%.

- Коефициент на икономическа активност

По този показател Югозападният район е над средното ниво за страната за 2008 г. (59,1% спрямо 53,8%) и бележи тенденция на нарастване. Коефициентът на икономическа активност на района за периода 2004-2008 г. нараства с 5,1%, а на годишна база с 1,4%.

- Общ доход средно на лице от домакинството

Общият доход средно на лице от домакинството в Югозападен район през 2008 г. продължава да е по-висок от средния за страната и възлиза на 3 935 лв. Нарастването на годишна база спрямо 2007 г. е 15,2% (от 3 417 лв.).

Съгласно предвижданията на Регионалния план за развитие на ЮЗР Оперативна програма „Регионално развитие” е инструмента, чрез който следва да се постигне подобряване на жизнената среда в градовете.

Договорените към момента проекти по приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” в Югозападния район са в 4 направления:

- За ремонт и саниране на образователна, социална и културна инфраструктура - 5 проекта на обща стойност 18 601 113 лв. със срок на изпълнение между 15 и 20 месеца на общините Благоевград (2 проекта), Елин Пелин (2 проекта), Радомир.

- За реконструкция на инфраструктура на бюрата по труда - общата стойност на проектите в района възлиза на 1 173 243,8 лв. Конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, като средствата са за модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич, Дупница, Ботевград, Самоков, Перник, а срокът за изпълнение е между 14 и 16 месеца.

- За подкрепа на държавна културна инфраструктура – 2 проекта:

- „Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство” с бенефициент Министерство на културата на стойност 3 625 196,12 лв. и продължителност 23 месеца (договорът е подписан на 23.02.2010 г.);

- „Oсновен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство” с бенефициент Министерство на културата на стойност 2 440 312,34 лв. и продължителност 23 месеца (договорът е подписан на 12.11.2009 г.).

  - За подобряване на градската среда - общата стойност на финансираните 4 проекта  възлиза на 29 185 003,09 лв. Проектите са на общините Столична, Гоце Делчев, Петрич, Благоевград и всички са с продължителност по 24 месеца.

По приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на ОПРР, процедура „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” в района са одобрени и финансирани проекти на обща стойност 6 624 341 лв. със срок на изпълнение между 10 и 20 месеца на общините Гърмен, Своге, Драгоман, Сатовча, Симитли, Струмяни и Бобов дол.

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”

Може да се заключи, че има напредък по отношение укрепването на административния капацитет на областно и общинско ниво, но все още това не е в желаната степен. Капацитетът, особено на местно ниво, има най-голяма нужда от повишаване с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по Оперативните програми и правилното им управление за усвояване на средствата от ЕС. Постигнат е напредък и по отношение на интервенциите за изграждането на местни партньорства за развитие и насърчаване на сътрудничеството между администрацията, неправителствения сектор и бизнеса за решаване на общи проблеми. Необходимо е допълнително да се укрепи изграждането и реализирането  на партньорства с други региони в Европейския съюз, включително трансгранично сътрудничество с местни и регионални власти в Гърция, Македония, Сърбия, Румъния и Турция. Като цяло дейностите по Приоритет 4 на РПР на ЮЗР се изпълняват в задоволителна степен. Основен благоприятстващ фактор за това е, че за Оперативна програма „Административен капацитет” се отчита най-висок процент на договорени и реално изплатени средства по проекти от всички Оперативни програми на национално ниво за периода 2007-2009 г.– съответно около 40% и около 20% от общият бюджет за целия програмен период (над 353 млн. лв).

По ОПАК на територията на Югозападния район се договорени следните проекти:

По подприоритет 1.2 – “Прозрачна и почтена държавна aдминистрация” -„Администрацията на Югозападния район за планиране - с отворени врати към гражданите и бизнеса” с партньори областна администрация Кюстендил и областна администрация Софийска област на стойност 568 324 лв. с основна цел подобряване на публичността в работата на администрациите от Югозападния район.

По подприоритет 1.4 – “Администрацията – партньор на бизнеса” :

- “В търсене на устойчиви модели: Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса” на Община Перник на стойност 663 607 лв. и с цел повишаване капацитета на общините Перник, Кюстендил и Радомир да реализират проекти за публично-частни партньорства;

- “Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората” на Дирекция Природен Парк Витоша на стойност 558 646 лв.с обща цел насърчаване реализирането на публично-частни партньорства на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи; мястото на изпълнение за Югозападния район е на територията на общините Петрич, Рила, Перник, Радомир, София, Самоков, Своге.

По подприоритет 3.1 – “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” - са одобрени проектите на следните общини от района: Земен, Петрич, Симитли, Бобов дол (с партньори община Сапаревя баня и община Бобошево), Струмяни, Златица, Ихтиман и Столична община на обща стойност малко над 3 млн.лв..

По подприоритет 2.3 – "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество" :

- „Успешно партньорство за развитие на региона Гоце Делчев” с бенефициент Бизнес инкубатор Гоце Делчев – център за подпомагане на предприемачеството (на стойност 377,741 лв. и с партьори общини Гърмен, Сатовча и Хаждидимово и „Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев);

- Повишаване на капацитета на НПО от Югозападния район за планиране за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавната администрация с бенефициент сдружение “Добърско” (на стойност 198 466 лв. и с място на изпълнение общини Разлог, Благоевград, Банско и Гоце Делчев);

- Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевградска област за работа с местните власти с бенефициент Фондация “Стратос” (на стойност 186 377 лв., в партньорство с фондация „Българска традиция” и с място на изпълнение област Благоевград);

По подприоритет 1.2 – "Гражданското общество –  повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация":

- “Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион – модел за партньорство” с бенефициент Асоциация на българските градове и региони (на стойност 331 806 с място на изпълнение целия Югозападен район);

- “Граждански парламент – модел за подобряване организацията на работа, контрол и мониторинг при превенция на корупцията и повишаване на отчетността на общинска администрация Копривщица” с бенефициент Народно читалище “Х. Н. Д. Палавеев”, гр. Копривщица (на стойност 233 262 лв.).

По подприоритет 2.3. "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество":

- Ефективност и Капацитет за Изграждане на Партньорства (ЕКИП)„Места - Струма” с бенефициент "Местна агенция за икономическо развитие – Разлог" и място на изпълнение 14 общини по поречието на р. Струма и на р. Места (на стойност 180 504 лв.);

- Е К И П „Места - Струма”- НПО и администрацията в малките общини- заедно, по-добри и полезни с бенефициент "Благоевград – Младеж – Бъдеще" и място на изпълнение в 11 общини от Благоевградска и Кюстендилска област (на стойност 228 589 лв.)

По ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 4. „Местно развитие и сътрудничество”, процедура „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Българо-гръцко партньорство за алтернативна енергетика” с бенефициент областна администрация Благоевград за разработване на дългосрочна енергийна стратегия на област Благоевград и трансфер на иновативни практики в областта на енергийната ефективност и ВЕИ на стойност 277 920,00 лв. с продължителност 18 месеца;

- „Испанският модел на междуобщинско сътрудничество “КОМАРКА” с бенефициент Сдружение "Асоциация за развитие на планинските общини в Р България" с място на изпълнение гр. Своге и гр. София на стойност 257 716,00 лв. с продължителност 15 месеца;

- „Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация” с бенефициент община Костенец на стойност 194 014,75 лв. с продължителност 18 месеца;

- „Разработка на регионална енергийна политика в община Гоце Делчев” с бенефициент община Гоце Делчев на стойност 193 680,00 лв. с продължителност 18 месеца;

- „Зелен транспорт- въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики” с бенефициент община Благоевград на стойност 295 860,00 лв. с продължителност 12 месеца;

- „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове “Рила”, у нас и “Сила” и “Полино” в Италия” с бенефициент Фондация "Информация и природозащита" и място на изпълнение гр. Дупница на стойност 220 498,00 лв. с продължителност 16 месеца;

- „Обмен на най-добри практики за регионални иновации в развитието и насърчаването на туризма в област Перник” с бенефициент областна администрация Перник на стойност 270 600,00 лв. с продължителност 12 месеца;

- „Подкрепа за междурегионално  сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма” с бенефициент Столична община на стойност 276 200,00 лв. с продължителност 18 месеца;

- „Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм” с бенефициент община Банско на стойност 186 890,00 лв. с продължителност 18 месеца;

- „Модели на градско (пространствено) планиране за развитие на полицентрични градове-региони с икономика, базирана на знанието – София и Хелзинки /ПолиТехноПолис София - Хелзинки/” с бенефициент Асоциация Хоризонти и място на изпълнение гр. Нови Искър и гр. София на стойност 192 310,00 лв. и с продължителност 18 месеца;

- „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно  развитие на Община Бобов дол” с бенефициент община Бобов дол на стойност 223 906,00 лв. и с продължителност 18 месеца;

- „Междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между община Крема и община Елин Пелин” с бенефициент община Елин Пелин на стойност 211260,00 лв. с продължителност 12 месеца;

- „Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджио, Италия в сферата на туризма” с бенефициент Народно читалище Джон Атанасов-София и място на изпълнение община Мирково на стойност 168 300,00 лв. и с продължителност 16 месеца.

- Заети в областните администрации с висше образование

Забелязва се тенденция на нарастване на квалифицирания брой служители в областните администрации от Югозападния район - 160 към 31.03.2009 г., което представлява 78,8 % от всички служители в администрацията (203).

- Заети в общинските администрации с висше образование

Забелязва се значително нарастване по този показател - броят на служителите с висше образование  в общинските администрации от Югозападния район към 31.03.2009 г. достига 2780 от общо 5164 (53,8%).

- Компютърна и софтуерна осигуреност на областните администрации

При компютърната осигуреност на служителите от областните администрации от Югозападния район се забелязва нарастване, както на броя на компютрите (от 270 бр. за 2005 г. на 291 бр. към 31.03.2009 г.), така и на броя на компютрите с достъп до Интернет (от 177 бр. за 2005 г. на 245 бр. към 31.03.2009 г.)

- Компютърна и софтуерна осигуреност на общинските администрации

По отношение на компютърната осигуреност на общинските администрации от Югозападния район се откроява нарастване, както на броя на осигурените компютри, така и на броя на компютри с достъп до Интернет - от общо 3251 бр. компютри през 2005 г. на 4854 бр. към 31.03.2009 г.(от които с достъп до Интернет са 1680 бр. през 2005 г. и  3905 бр. към 31.03.2009 г.)

  - Дял на областите, актуализиращи своите областни стратегии за развитие към момента

Към 31.03.2010 г. само една областна администрация от областите в Югозападния район (от общо 5) е актуализирала своята областна стратегия за развитие – област София (столица). Останалите областни администрации не са предприели конкретни мерки в тази насока.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югозападен район:

  - Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. (по данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от европейския проект CORINE Landcover) е 4,51%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,03%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите Перник - 9,97% и София (столица) - 32,72%, а в по-ниска степен- областите Благоевград (1,86%), Кюстендил (2,53%) и Софийска (3,69%).

  - Съотношение между урбанизираните, земеделските и горските територии

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от  CORINE Landcover за 2006 г. съотношението между урбанизираните, земеделските и горските територии за Югозападен район е както следва: 4,51%, 30,32% и 64,03% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 5,03%, 51,75% и 42,37%.

  - Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

Въглеродният диоксид (CO2) формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Стойността на емисиите на парникови газове (метан, двуазотен оксид, въглероден диоксид), приравнени към CO2 еквивалент на жител от населението за Югозападен район възлиза на 4 509 тона/жител за 2007 г. Тази стойност е по-ниска от средната за страната за същата година - 6 962 тона/жител. Относителният дял на парниковите газове за Югозападен район от общото количество на национално ниво за 2007 г. е 18%. Посочените данни са на НСИ и не включват стойностите за 3 от 6-те показателя по методиката на Международния панел по изменението в климата (IPCC)- HFC (хидрофлуорокарбони), PFC (перфлуорокарбони), SF6 (серен хексафлуорид), за които няма налични данни в НСИ/ИАОС на териториално ниво.

Като цяло данните показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2008 г. са достигнали 52.8 млн. тона, което я нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото. Целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо базовата по Протокола 1990 година в рамките на периода 2008-2012 г. Към момента, емисиите на страната са с около 30 % по-малко от 1990 г. (75 млн. тона). Разликите могат да се използват от страната ни за търгуване с емисии съгласно установените механизми на Протокола от Киото или за неутрализиране на бъдещи емисии, които България може да направи.

  - Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение (ДМА с ЕП)

В периода 2004-2008 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в Югозападния район нарастват над 3,5 пъти - от 217 177 хил. лв. до 783 313 хил. лв. - като към 2008 г. достигат относителен дял от 46,5% от общите екологични разходи в страната. Само за една година - 2008 г. в сравнение с предходната 2007 г. нарастването е в размер на 90,1%. Разходите за ДМА с ЕП за 2007 г. за Югозападния район се равняват на 1,6 % от БВП на района като нарастват с 0,2 % от БВП на района спрямо 2004 г. (1,4%)

  - Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично

предназначение на човек от населението

Стойността на индикатора за Югозападния район за 2008 г. е 370,35 лв. на човек и нараства почти двойно в сравнение с 2007 г. (194,37 лв. на човек). Размерът на разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение на човек от населението е значително над средния за страната (221,6 лв. на човек за 2008 г.) и по този показател районът запазва първото си място от 2007 г. сред районите на ниво NUTS 2. Нарастването е повече от три и половина пъти спрямо 2004 г., за която екологичните разходи на глава от населението в Югозападния район са 102,69 лв. на човек.

  - Дял от територията на района с висок риск от ерозия

На база разработения ГИС-модел (Географска информационна система) за оценка на риска от водна ерозия в рамките на Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ) е оценен потенциалният и действителният риск от ерозия, като за целта почвите се класифицират в 6 категории на база податливостта им от ерозия: 0-Населени места, води, скали; 1-Много слаба податливост на ерозиране; 2-Слаба податливост на ерозиране; 3-Средна податливост на ерозиране; 4-Средна до силна податливост на ерозиране; 5-Силна податливост на ерозиране; 6-Много силна податливост на ерозиране. По данни от CORINE Landcover в Югозападен район 59,33% от територията е оценена с 4, т.е. средна до силна податливост на ерозиране (за страната тази стойност е 52,47%). 20,91% от територията на района е със средна податливост на ерозиране (за България- 18,45%). Малко над 5,14% е процентът на територия на района със силна или с много силна податливост на ерозиране (за България- 7,2%), а малко над 9,3% (за страната- 15,77%) от територията е с много слаба или слаба податливост на ерозиране.

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ)

Наличните към момента данни за индикатора позволяват извършването на анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и райони) подобни анализи към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Следва да се отчете и фактът, че Агенцията за енергийна ефективност работи по изграждането на регионални структури, които ще позволят събирането и анализа на информация за възобновяемите енергийни източници на регионално ниво. Поради задълженията си за представяне на статистика на Eurostat, НСИ също подготвя въвеждането на индикатори, свързани с набиране и анализ на данни за ЕЕ и ВЕИ в страната. На тази основа може да се очаква, че след 2010 г. индикаторът ще бъде по-добре обезпечен с достоверни статистически данни за различните териториални равнища.

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.)  е определена индикативната цел от 11 % дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия през 2010 г. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2007 г. (11%), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията, произведена от ВЕИ в България е от ВЕЦ през 2008 г. целевата стойност не е постигната (6,5%). Възможността за достигане индикативната цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни централи и използването на слънчева енергия и енергия от вятъра.

Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Основната цел е всички страни – членки на Европейския съюз да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата (2016 г.), в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. Въз основа на Директивата и на Националната дългосрочна програма за енергийна ефективност до 2015 г. е разработен и приет първият Национален план за действие по енергийна ефективност (ПНПДЕЕ). ПНПДЕЕ е първият от трите национални плана за действие по енергийна ефективност. Той обхваща периода 2008 – 2010 г. и формулира междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 година.

Според данни от отчета за изпълнението на ПНПДЕЕ от юни 2009 г., изготвен от Агенцията по енергийна ефективност, общият ефект от постигнатите спестявания в резултат на мерки за енергийна ефективност към същия момент се оценява на 1355,7 GWh/год., което се  равнява на около 55 % от междинната индикативна стойност за 2010 г., а именно 2430 GWh. Видно от горното е, че е напълно възможно заложената в ПНПДЕЕ междинна индикативна цел да бъде изпълнена до 2010 г.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Регионалния съвет за развитие на Югозападния район (РСР на ЮЗР) е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района (РПР). РСР обсъжда и одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

В тази връзка следва да се отбележи, че съобразно новото национално законодателство за регионално развитие, на 25 март 2009 г. бе създаден Регионален координационен комитет (РКК) към РСР на ЮЗР с основна цел осигуряване на координация и взаимодействие при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на района.  Председател на РКК е председателят на РСР (в съответствие с неговата мандатност), а членове са:

- представителите на РСР на ЮЗР в Комитетите за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;

- по един представител на управляващите органи на оперативните програми и на Централното координационно звено;

- областните управители на областите, включени в обхвата на Югозападния район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска).

Основна функция на РКК е изготвянето на обобщени справки, подпомагащи оценката на  въздействието на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, върху развитието на района. Справките следва да бъдат внесени за разглеждане от РСР, в рамките на който да се обсъдят в контекста на резултатите от изпълнението на операциите.

През 2009 г. беше проведено едно заседание на РКК (в рамките на съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЗР на 25 март 2009 г.), на което представителите на всеки от Управляващите органи на оперативните програми представиха за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответната оперативна програма на ниво Югозападен район. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

На второ място, поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда в края на 2008 г. бе изготвен проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район за периода 2009- 2013 г.(АДИ на РПР). Проектът бе разработен в периода юни-септември 2009 г., като в него бяха отчетени и промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005- 2015 г. на база на проекта на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2009- 2015 г.). Актуализацията на Регионалния план бe извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва да се подчертае, че проектът на актуализирания документ (2009-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.), а представя актуалните тенденции в процесите на икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на района, откроили се в периода след приемането на Регионалния план. Това дава възможност за актуално сравнение с други райони в страната и  в рамките на ЕС.  Корекциите в стратегическата част на документа са насочени към избягване на дублирането, като се търси по-тясна допълняемост между отделните приоритети и специфични цели за развитие на района с оглед постигане на определените главна и стратегически цели. Формулировките и обхватът на приоритетните области са прецизирани с оглед постигане на по-пълно съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й, като се запазва цялостната логика на интервенции и посоката на развитие на региона.

Проектът на АДИ на РПР (2009- 2013г.) бе обсъден от РСР на ЮЗР на заседание на 17 ноември 2009 г. като предстои неговото одобряване от Съвета на следващ етап. Обсъждането на проекта на АДИ на РПР на ЮЗР от един толкова широк кръг от заинтересовани страни в рамките на РСР (представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите), е основна мярка за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност.

АДИ на РПР на ЮЗР за периода 2009-2013 г. е официална обществена информация и е публикуван в Web-приложението на Единната информационна система за управление на регионалното развитие, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Основният извод, който се налага е, че Югозападният район се развива с по-бързи и устойчиви темпове в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната и заема водещо място сред тях почти по всички основни показатели на социално-икономическото развитие. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през 2007-2009 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от различията в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Наличието на вътрешнорегионални различия налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района.

На база на оценката на приоритетите по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са в процес на реализация. Също така някои от мерките, предвидени по даден приоритет пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Това е предпоставка за цялостно изпълнение на Регионалния план в контекста на постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие.

За подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Югозападния район е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция за енергийна ефективност и др. ведомства.

В РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) са конкретизирани само 4 основни индикатора и са дефинирани целеви стойности към тях, а по приоритети общо е представен един набор от над 100 примерни индикатора без индикативни стойности. В този смисъл, с оглед подобряване качеството на наблюдението на РПР, би било уместно прецизирането на броя и съдържанието на индикаторите за наблюдение, изготвянето на експертна оценка за базова, междинна и целева стойност по всеки от тях (включително екологичните), както и преценка за адекватността им от гледна точка на информационното им осигуряване.

От значение за реализация на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е и ефективното осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. Предвиденият в законодателството за регионално развитие механизъм за това е Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Във връзка с неговата дейност също е подходящо да се прецизират начинът и формите на предоставяне на информация от Управляващите органи на оперативните програми. Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво Югозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план.

Реалното функциониране на Единната информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР) е друг фактор за подобряване на резултатите от наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападния район. Елемент на системата е изработването на единни критерии за оценка на изпълнението на плановите документи, както и изготвянето на единни показатели за развитието на различните териториални нива. Целта на ЕИСУРР е да повиши капацитета на всички нива на администрацията, чрез предоставяне на актуална, адекватна и навременна информация за развитието на  дадена община, район или на национално ниво. Въвеждането на данни в системата от всички субекти, отговорни за поддържането й на съответните нива ще подобри междуведомствената координация и достъпа до актуална информация, относно предприетите мерки от общините, областите и районите в подкрепа на регионалното и местно развитие. Това от своя страна ще подобри процеса на наблюдение на изпълнението не само на Регионалния план, но на всички стратегически и планови документи.

Подобряването на капацитета и работата на ЕИСУРР е необходимо и с оглед осигуряването на информация и публичност относно наблюдението на Плана за развитие на района. В тази връзка е подходящо и публикуването на протоколите и материалите от заседанията на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Югозападния район като органи с ключово значение за наблюдението на Регионалния план за развитие, в ЕИСУРР.

Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, също би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план.

Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

Не е отчетен пуснатият в експлоатация участък от автомагистрала „Струма” на територията на област Перник.

Източник: Официален сайт на „Летище София”

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/