МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на

Регионалния план за развитие

на Югозападен район

(2007-2013 г.)

София, юни 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение..................................................................................................................................3

I. Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район и промени в социално-икономическите условия…………………………………………...5

1. Кратка характеристика на Югозападния район………………………………………….5

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район…………………………………………………………………………..5

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район…………………..12

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район……………………………………………………..........17

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район……………………………….........................................23

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”…...24

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”……………………………...27

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”………………………36

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”…………………………………………………..43

III. Ключови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси……………………………………………………………………………………….54

IV. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие…………………………………………………………………………………...60

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……...62

VI. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана..............................................................................................................65

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите.................................................................................65

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана   от  Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите....................84

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Югозападен район (ЮЗР) (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и по-специално на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район.

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализа на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2010 г. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение, която включва:

- източниците на информация;

- индикаторите за наблюдение;

- органите за наблюдение;

- система на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на Югозападен район през 2009 г. и 2010 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). В тази връзка заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР, изготвен през 2010 г., са взети предвид при изготвянето на междинните оценки на НСРР и на РПР на ЮЗР в края на 2010 г.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) до 31.12.2010 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2008-2010 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2009 г. и 2010 г., а по отношение на основните икономически показатели - за 2008 г. Използвана е и информация от официалните сайтове на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg  и от междинните оценки на Областните стратегии за развитие на петте области от района.

I. Общи условия за изпълнение на регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН и промени в социално-икономическите условия.

- Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

През 2008 г., както и през предходната 2007 г. Югозападният район продължи своето възходящо икономическо развитие, формирано като тенденция от последните няколко години. По базови икономически показатели през периода 2007-2008 г. районът запазва първо място сред районите на ниво NUTS 2 в страната. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2008 г, изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС.

В същото време, в резултат на глобалната икономическа криза, 2009 г. бе първата година от последното десетилетие, през която се наблюдава процес на икономически спад, както за страната, така и за Югозападния район. Глобалните сътресения, породени от финансовата криза в САЩ, се отразиха и на страната, като по данни на Евростат за 2009 г. БВП на България отбеляза спад от 5,5% в реално изражение (- 4,2% за ЕС-27). Като цяло стабилната финансова система и относително предпазливата фискална политика не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната, което се случи в част от новоприсъединилите се страни-членки и през 2010 г. в страната се реализира общ икономически темп близък до нулата, но с положителна стойност (0,2%). Очаква се започналия слаб растеж да продължи, като прогнозните данни на Евростат за БВП на България за 2011 г. и 2012 г. възлизат съответно на 2,6% и 3,8%. Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и другите основни икономически показатели на ниво Югозападен район (както и за останалите райони от ниво 2) за 2009 г. и 2010 г. Това не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЗР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за 2008 г.

| Район, област | БВП по текущи цени (хил.лв.) | БВП на глава от населението (лв.) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 69 295 031 | 9 090 |
| Северозападен район | 5 443 024 | 5 897 |
| Северен централен район | 5 799 433 | 6 249 |
| Североизточен район | 7 771 232 | 7 836 |
| Югоизточен район | 8 442 682 | 7 513 |
| Южен централен район | 9 776 169 | 6 340 |
| Югозападен район | 32 062 491 | 15 161 |
| Благоевград | 2 046 445 | 6 219 |
| Кюстендил | 812 677 | 5 478 |
| Перник | 1 400 961 | 10 144 |
| София | 1 798 948 | 7 045 |
| София (столица) | 26 003 460 | 20 904 |

Източник:  Национален статистически институт

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) на Югозападния район по текущи цени през 2008 г. е 32 062 491 хил. лв., което е с 16,7% повече от стойността за 2007 г. (27 485 576 хил.лв.) Темпът на нарастване на БВП на ЮЗР запазва своята устойчивост от последните няколко години, което се обуславя от общото развитие на икономиката на района, и остава по-висок от средната стойност за ЕС-27. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите NUTS 2 райони в общия БВП и през 2008 г. формира 46,3% от общия БВП на страната. Област София (столица) дава 37,5% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-3 %. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2008 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 0,6% в сравнение с 2007 г. (45,7 % за 2007 г.)

По показателя БВП на глава от населението за 2008 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 15 161 лв. при среден показател за страната от 9 090 лв. Продължава тенденцията на нарастване на стойностите на показателя за района (с 16,7% за 2008 г. в сравнение с 2007 г. при 15,7% средно за страната), наложила се през последните няколко години, като положителният ръст надхвърля средните темпове на растеж средно за ЕС-27. Област София /столица/  е с най-висока стойност по показателя БВП/човек за страната за 2008 г.- 20 904 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие.

В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво NUTS 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е значително под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района за 2008 г. възлиза на 73 % от средната стойност за ЕС-27 в сравнение с 67 % през 2007 г. Това е нарастване от 6 % за 2008 г. и показва изпреварващ темп спрямо повишаването на показателя за цялата страна – от 40% през 2007 г. на 44% през 2008 г. (+4%).

Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2004-2008 г.(в %)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (27) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| България | 35 | 37 | 38 | 40 | 44 |
| Северозападен район | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 |
| Северен централен район | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| Североизточен район | 30 | 32 | 34 | 34 | 37 |
| Югоизточен район | 32 | 34 | 34 | 33 | 36 |
| Южен централен район | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Югозападен район | 51 | 54 | 60 | 67 | 73 |

Източник: Евростат

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност (БДС) за 2008 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната. Регистрираният ръст на БДС на Югозападен район за 2008 г. спрямо предходната 2007 г. е 15,7% (14,2% за страната). И през 2008 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 46,3% от брутната добавена стойност за страната (нарастване с 0,6% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност за страната по икономически сектори през 2008 г. се отличава с доминиращ дял на района в сектора на услугите - 53,3%, индустриален дял, равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната - 38,8% и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор - 15,5%. Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се  формира 70,5% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2008 г. В сектора на индустрията се произвеждат 25,5% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 2,3%.

Таблица 3. Брутна добавена стойност за 2008 г.

| Район | БДС (хил.лв.) | БДС по икономически сектори (хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 57 732 834 | 3 990 180 | 17 557 681 | 36 184 973 |
| Северозападен район | 4 534 830 | 668 667 | 1 451 529 | 2 414 634 |
| Северен централен район | 4 831 770 | 597 920 | 1 511 111 | 2 722 739 |
| Североизточен район | 6 474 565 | 579 055 | 2 041 111 | 3 854 399 |
| Югоизточен район | 7 033 981 | 551 441 | 2 844 752 | 3 637 788 |
| Южен централен район | 8 144 970 | 975 286 | 2 888 981 | 4 280 703 |
| Югозападен район | 26 712 718 | 617 811 | 6 820 197 | 19 274 710 |

Източник: Национелен статистически институт

Тенденцията на нарастването на обема на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната през периода 2007-2008 г. се усеща особено силно в Югозападния район - увеличава се делът на ПЧИ в сектори като търговия и транспортни услуги, строителство, банково и застрахователно дело, хотелиерство и туристически дейности. Водеща област по привличане на ПЧИ е област София (столица).

И през 2009 г. ЮЗР запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 67,9% от всички ПЧИ за България, но вследствие на започналата икономическа криза тенденцията на непрекъснато нарастване от 2000 г. насам е прекъсната и през 2009 г. чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР възлиза на 1 019 360 хил. евро (за 2008 г. – 2 448 544 хил. евро). Тази стойност представлява намаление от 58,4% на годишна база спрямо 2008 г. Средно за страната ПЧИ за 2009 г. също намаляват - със  68,7% спрямо 2008 г. Намалението за област София (столица) за 2009 г. спрямо 2008 г. възлиза на 64,2%, като относителният дял на областта достига 90,5 % от инвестициите за района и 61,4% от общия размер на ПЧИ в България.

Таблица 4. Чуждестранни преки инвестиции с натрупване за периода 2007-2009 г. (в хил. евро)

| Район, област | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 15 167 125 | 19 185 003 | 20 441 581 |
| Северозападен район | 425 802 | 500 961 | 495 574 |
| Северен централен район | 437 293 | 797 174 | 759 508 |
| Североизточен район | 1 460 035 | 2 053 309 | 2 083 919 |
| Югоизточен район | 1 472 216 | 1 639 288 | 1 857 192 |
| Южен централен район | 966 811 | 1 340 758 | 1 372 515 |
| Югозападен район | 10 404 969 | 12 853 513 | 13 872 873 |
| Благоевград | 134 446 | 215 233 | 252 672 |
| Кюстендил | 15 671 | 19 990 | 15 960 |
| Перник | 232 106 | 283 712 | 240 148 |
| София | 799 997 | 662 669 | 815 676 |
| София (столица) | 9 222 748 | 11 671 909 | 12 548 417 |

Източник:  Национален статистически институт

През 2009 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Югозападен район се е увеличил с 29,4% спрямо 2008 г. и възлиза на 134 146 (увеличението за страната е 19,6%). Увеличението се дължи на нарасналия брой на микро, на малките и на средните предприятия, като най-висок е темпът на прираст на микро предприятията (до 9 заети) – 33%. През 2009 г. най-голям брой от нефинансовите предприятия в България се намират в ЮЗР – 36,4%.

Таблица 5. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица за периода 2005-2009 г.

| Големина на предприятията | Предприятия (брой) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| БЪЛГАРИЯ | 252 519 | 257 950 | 283 444 | 307 831 | 368 229 |
| Микро фирми(до 9) | 225 222 | 228 039 | 251 834 | 273 853 | 335 929 |
| Малки фирми(10-49) | 21 949 | 24 125 | 25 472 | 27 559 | 26 463 |
| Средни фирми(50-249) | 4 576 | 4 980 | 5 309 | 5 573 | 5 071 |
| Големи фирми (250+) |  | 806 | 829 | 846 | 766 |
| Югозападен район | 73 886 | 74 319 | 92 829 | 103 680 | 134 146 |
| Микро фирми(до 9) | 64 501 | 63 994 | 81 588 | 9 1403 | 121 846 |
| Малки фирми(10-49) | 7 478 | 8 225 | 8 950 | 9 821 | 9 974 |
| Средни фирми(50-249) | 1 616 | 1 794 | 1 950 | 2 104 | 1 999 |
| Големи фирми(250+) |  | 306 | 332 | 352 | 327 |

Източник: Национален статистически институт

Световната икономическа криза оказа негативно влияние върху развитието на туризма в страната, в т.ч. и в Югозападния район, през 2009 г., въпреки това обаче през 2010 г. се отбелязва известна стабилност и даже слаб ръст в обема на реализираните нощувки и в стойността на туристическите приходи. Започналият през 2009 г. спад в размера на приходите от нощувки в ЮЗР (18,5% спрямо стойността от 2008 г.) продължава и през 2010 г., макар и в много по-ниска степен - 1,5% на годишна база спрямо 2009 г. Средно за страната през 2010 г. се регистрира нарастване на приходите от нощувки спрямо предходната 2009 г. в размер на 4,3%, което се дължи на увеличение на стойностите на Югоизточния и Североизточния район. В съвкупните приходи от туристически дейности Югозападният район запазва третото си място сред районите от ниво 2 в страната (след Югоизточния и Североизточния район) с реализирани приходи от нощувки в размер на над 140 млн. лв. през 2010 г. Делът на ЮЗР в общите приходи от нощувки за страната през периода 2008-2010 г. бележи постоянни стойности от около 21-22%. Стойността за 2010 г. възлиза на 21,5%, което се дължи основно на област София (столица) с приходи от нощувки в размер на близо 95 млн. лв. (67,4% от тези на ЮЗР) и област Благоевград с близо 31 млн. лв. (22% от тези на ЮЗР). Относителният дял на пренощувалите български граждани в средствата за подслон през 2010 г. (46% от общия брой пренощували лица) намалява с 8% спрямо 2009 г.

Таблица 6. Развитие на туризма в Югозападен район към 31.12.2010 г.

| Райони и области | Средст-ва за подс-лон (бр.) | Легла (бр.) | Реализирани нощувки (бр.) |  | Пренощували лица (бр.) |  | Приходи от нощувки (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци |
| БЪЛГАРИЯ | 3 540 | 283 641 | 16 261 170 | 10 565 210 | 4 411 899 | 2 084 300 | 653 736 875 | 465 763 070 |
| Северозападен район | 177 | 8 168 | 367 556 | 49 521 | 205 274 | 21 299 | 11 401 870 | 2 323 271 |
| Северен централен район | 342 | 12 538 | 492 105 | 92 654 | 312 883 | 57 196 | 18 232 107 | 4 784 238 |
| Североизточен район | 647 | 83 075 | 5 133 831 | 3 967 972 | 1 006 432 | 633 552 | 189 455 740 | 154 572 894 |
| Югоизточен район | 1 176 | 109 008 | 6 414 888 | 4 853 214 | 1 056 553 | 668 213 | 238 087 669 | 194 381 372 |
| Южен централен район | 751 | 30 116 | 1 476 713 | 291 778 | 663 459 | 111 609 | 55 861 783 | 15 942 755 |
| Югозападен район | 453 | 40 736 | 2 376 077 | 1 310 071 | 1 167 298 | 592 431 | 140 697 706 | 93 758 540 |
| Благоевград | 207 | 17 757 | 734 639 | 368 251 | 316 149 | 133 513 | 30 882 667 | 15 584 647 |
| Кюстендил | 38 | 2 270 | 101 973 | 9 515 | 53 115 | 5 720 | 2 778 185 | 609 509 |
| Перник | 23 | 996 | 26 415 | 7 018 | 10 734 | 1 777 | 498 160 | 147 150 |
| София | 67 | 6 699 | 396 520 | 195 091 | 140 340 | 45 521 | 11 768 034 | 5 453 447 |
| София - столица | 118 | 13 014 | 1 116 530 | 730 196 | 646 960 | 405 900 | 94 770 660 | 71 963 787 |

Източник: Национален статистически институт

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в Югозападен район и през 2008 г. запазват тенденцията си от 2000 г. на непрекъснато нарастване и достигат 246 900 хил. лв. Нарастването спрямо предходната 2007 г. възлиза на 11,7%, като районът продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 75,8% през 2008 г. Голямата концентрация на разходи за НИРД в ЮЗР се дължи в много по-голяма степен на разходите на правителството и учебните заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес предприятията.

Таблица 7. Дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от БВП за 2007-2008 г. (%)

| Район от ниво 2 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 | 1,83 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,92 |
| БЪЛГАРИЯ | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,47 |
| Северозападен район | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,12 |
| Северен централен район | 0,16 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,09 |
| Североизточен район | 0,21 | 0,2 | 0,26 | 0,2 | 0,22 |
| Югоизточен район | 0,1 | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| Южен централен район | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,36 |
| Югозападен район | 1,01 | 0,94 | 0,85 | 0,79 | 0,77 |

Източник: Евростат

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район.

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в страната. Показателите за социално и демографско развитие на Югозападния район го поставят в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2, тъй като в столицата има повече възможности за заетост, а това от своя страна привлича по-голям контингент от младо население от други части на страната.

Югозападният район е най-големият район на ниво NUTS 2 в България по брой на населението - 2 199 712 души по данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. Това представлява 30% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 18,5% от общото население на страната. Сравнено с данните от преброяването на населението, извършено към 01.03.2001 г. населението на ЮЗР се е увеличило с 4,7%. Единствено в област София (столица) броят на населението нараства (с 15,8% или 185 532 души), в останалите четири области от района се регистрира спад.

Таблица 8. Брой и гъстота на населението към 01.02.2011 г.

| Район, област | Брой на населението (души) | Гъстота на населението (д/кв.км) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 7 351 234 | 66,2 |
| Северозападен район | 835 587 | 43,8 |
| Северен централен район | 847 768 | 56,6 |
| Североизточен район | 953 359 | 65,8 |
| Югоизточен район | 1 059 359 | 53,5 |
| Южен централен район | 1 455 449 | 65,1 |
| Югозападен район | 2 199 712 | 108,3 |
| Благоевград | 324 110 | 50,3 |
| Кюстендил | 135 664 | 44,5 |
| Перник | 133 750 | 55,9 |
| София | 246 668 | 35,9 |
| София (столица) | 1 359 520 | 1008,5 |

Източник:  Национален статистически институт

Гъстотата на населението в Югозападния район по данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. е 108,3 души на кв.км., докато за страната този показател е 66,2 д./кв.км. Високата стойност на показателя за района се дължи преди всичко на област София (столица), на чиято територия (най-малка от всички области в района), живеят 1008,5 д/кв.км. Най-ниска е гъстотата на населението в Софийска област - 35,9 д/кв.км.

В края на 2010 г. в градовете живее 82,5% от населението на ЮЗР, а в селата – 17,5%. Тези стойности са по-високи от средните за страната и за останалите райони от ниво 2.

Естественият прираст за 2010 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-5262 души или -2,5‰ спрямо -34652 д. или -4,6‰ за България). Водещо място по този негативен показател заемат област Кюстендил и област Перник с отрицателен прираст съответно -9,8‰ и -9,6‰. Най-нисък отрицателен прираст в района има област Благоевград (-1,7‰), а София (столица) е единствената област в България с положителен естествен прираст за 2010 г. – 0,1‰. В периода 2004-2010 г. естественият прираст, отчитан за област София (столица) намалява устойчиво - от -3,6‰ до 0,1‰. За останалите области той се запазва на относително постоянни отрицателни нива, а за Югозападния район като цяло намалява от -4,6‰ на -2,5‰. На годишна база за 2010 г. (спрямо 2009 г.) отрицателната стойност на естествения прираст в района се увеличава с 0,5‰.

Таблица 9. Естествен прираст на населението за 2010 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) | Естествен прираст на населението (‰) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | - 34 652 | -4,6 |
| Северозападен район | -9440 | -10,6 |
| Северен централен район | -6575 | -7,3 |
| Североизточен район | -3206 | -3,3 |
| Югоизточен район | -4405 | -4,0 |
| Южен централен район | -5764 | -3,8 |
| Югозападен район | -5262 | -2,5 |
| Благоевград | -571 | -1,7 |
| Кюстендил | -1411 | -9,8 |
| Перник | -1296 | -9,6 |
| София | -2014 | -8,0 |
| София (столица) | +30 | +0,1 |

Източник:  Национален статистически институт

Процесът на застаряване на населението в България, отчетен чрез показателя коефициент на възрастова зависимост на лицата на 65 и повече години, отнесени към броя на лицата в трудоспособна възраст, засяга в относително по-малка степен Югозападния район в сравнение с другите български райони. По данни на НСИ за 2010 г. за ЮЗР този показател е 23,6% при средно за страната 25,9%. Относително по-ниски стойности се отчитат за София (столица) и за област Благоевград – съответно 20,8% и 22,1%. За останалите три области от района се регистрират равнища над средното за страната. За сравнение за ЕС-27 средно Евростат отчита стойност 25,9% на този коефициент.

Докато в периода 2002-2008 г. за всички райони от ниво 2 , в т.ч. и Югозападния район, бе характерно положително развитие на пазара на труда, през следващите две години (2009-2010г.) в резултат на икономическата криза тази тенденция се измени.

Икономическата активност в Югозападния район е най-висока на регионално ниво в България и устойчиво се задържа с около 5-6 пункта над средната стойност за страната през периода 2004-2010 г. Следва да се отбележи, че след достигането на пикова стойност през 2008 г. от 59,1%, коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в ЮЗР спада до 59% и 57,9% съответно за 2009 г. и 2010 г. През 2010 г. водещи по икономическа активност за района са областите София (столица) - с 61,5% и Благоевград - с 56,9%.

Таблица 10.  Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за 2010 г. (в %)

| Район, област | Коефициент на икономическа активност (%) | Коефициент на заетост (%) | Коефициент на безработица (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 52,0 | 46,7 | 10,2 |
| Северозападен район | 45,0 | 40,0 | 11,0 |
| Северен централен район | 47,4 | 42,0 | 11,5 |
| Североизточен район | 53,6 | 45,9 | 14,5 |
| Югоизточен район | 50,5 | 45,1 | 10,6 |
| Южен централен район | 50,9 | 45,1 | 11,4 |
| Югозападен район | 57,9 | 54,0 | 6,8 |
| Благоевград | 56,9 | 53,6 | 5,8 |
| Кюстендил | 49,5 | 45,0 | 9,0 |
| Перник | 49,0 | 45,6 | 6,9 |
| София | 51,1 | 47,1 | 7,8 |
| София (столица) | 61,5 | 57,4 | 6,6 |

Източник: Национален статистически институт

Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район е 54,0%, което е по-високо в сравнение със средния коефициент на заетост за страната (46,7%) за 2010 г. За сравнение през 2008 г. стойността на показателя за ЮЗР е била 57,4%, а през 2009 г. – 56,5%. Най-висок коефициент на заетост за 2010 г. се отчита в област София (столица) – 57,4%, следвана от област Благоевград, а с по-ниски показатели са областите Кюстендил, Перник и Софийска.

Сходни тенденции се наблюдават и по отношение на безработицата. Коефициентът на безработицата на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район за периода 2004-2010 г. е по-нисък спрямо средните нива за страна, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 2,9%. В резултат на финансовата криза през следващите две години настъпва повишаване на показателя до 4,1% и 6,8% съответно за 2009 г. и за 2010 г. при средно за страната 6,8% и 10,2%. Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2010 г. се отчитат известни отклонения от средното равнище за района, като областите Благоевград и София (столица) са под средното ниво за района, а областите Перник, Софийска и Кюстендил  са над средното за района, но под средното за страната.

Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата, а също така и в Благоевград. По показателя брой университети на 1 млн. жители към 01.02.2011 г. районът е на първо място в страната със стойност 10,9 (за страната – 6,0). Все още обаче системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от специализирани професионални гимназии и университети да бъде оптимизирана, за да се синхронизират резултатите от нейната дейност с очакванията на бизнеса. С цел повишаване на добавената стойност и конкурентоспособността на регионалното производство следва да бъде засилено развитието на приложните изследвания и иновативните технологии.

В Югозападния район системата на здравеопазването, както и мрежата от заведения, осигуряващи социални дейности и услуги е сравнително добре развита. В района се намират 102 от болничните заведения в страната и 412 от заведенията за извънболнична помощ (по данни на НСИ за 2009 г.) В София (столица) са концентрирани приблизително 17% от болничните заведения в страната и около 15% от лечебните заведения за извънболнична помощ. В област Благоевград и област Софийска осигуреността на населението със заведения за болнична и извънболнична помощ е около средната за страната, а в област Кюстендил и област Перник – под средната. Сходна е тенденцията по отношение осигуреността с лекари (включително стоматолози) и помощен медицински персонал по области. Измерена с показателя лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от населението, тя е най-висока за София (столица) – 45,4 и най-ниска за област Благоевград – 26,6 (средно за страната – 37 и за района – 39,4). Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места. В периферните територии на района са ограничени и видовете и качеството и на социалните услуги.

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район.

През 2009 г. общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в Югозападния район се запазва на нивото от 2008 г. -  3272 км. През 2009 г. (спрямо 2008 г.) не се отчита промяна в относителните дялове на отделните класове пътища от общата дължина на РПМ в Югозападния район, както и в гъстотата на пътищата (общо и по видове) от РПМ в района. Трябва да се отбележи, че през територията на област София (столица) не преминават пътища от РПМ.

Таблица 11. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2009 г.

| Район, области | Общо (км.) | Авто магист рали (км.) | Първо класни (км.) | Второ класни (км.) | Трето класни (км.) | Обща гъс тота на РПМ (км./кв.км.) | Гъстота на АМ и пътищата І клас (км./кв.км.) | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас (км./кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 435 | 418 | 2 975 | 4 028 | 12 014 | 0,175 | 0,030 | 0,144 |
| Северозападен район | 3387 | 7 | 387 | 767 | 2226 | 0,178 | 0,020 | 0,157 |
| Северен централен район | 2959 | х | 462 | 635 | 1862 | 0,198 | 0,031 | 0,167 |
| Североизточен район | 2667 | 84 | 483 | 467 | 1633 | 0,184 | 0,039 | 0,145 |
| Югоизточен район | 3167 | 87 | 597 | 767 | 1716 | 0,160 | 0,035 | 0,125 |
| Южен централен район | 3983 | 122 | 431 | 773 | 2657 | 0,178 | 0,025 | 0,153 |
| Югозападен район | 3272 | 118 | 615 | 619 | 1920 | 0,161 | 0,036 | 0,125 |
| София (столица) |  | x | x | x | x | х | х | х |
| София | 1483 | 118 | 363 | 346 | 656 | 0,210 | 0,068 | 0,141 |
| Благоевград | 666 | 0 | 87 | 153 | 426 | 0,103 | 0,013 | 0,089 |
| Перник | 546 | 0 | 80 | 66 | 400 | 0,228 | 0,033 | 0,194 |
| Кюстендил | 577 | 0 | 85 | 54 | 438 | 0,189 | 0,027 | 0,161 |

Източник: Национален статистически институт

Съществена промяна не е настъпила и в развитието на железопътната мрежа в Югозападния район през 2009 г. Основните показатели за ж.п. инфраструктурата в района остават непроменени спрямо предходната година.

Таблица 12. Железопътна мрежа към 31.12.2009 г.

| Район, област | Дължина на жп мрежата (км.) | Удвоении жп линии (км.) | Електриф. жп линии (км.) | Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 4 151 | 971 | 2 834 | 37,4 |
| Северозападен район | 655 | 188 | 432 | 34,5 |
| Северен централен район | 620 | 89 | 433 | 41,4 |
| Североизточен район | 488 | 248 | 386 | 33,7 |
| Югоизточен район | 705 | 190 | 577 | 35,6 |
| Южен централен район | 784 | 97 | 324 | 35,1 |
| Югозападен район | 899 | 159 | 682 | 44,3 |
| София/столица/ | 203 | 46 | 171 | 150,3 |
| София | 297 | 105 | 255 | 42,1 |
| Благоевград | 158 | 0 | 101 | 24,5 |
| Перник | 111 | 8 | 91 | 46,4 |
| Кюстендил | 130 | 0 | 64 | 42,6 |

Източник: Национален статистически институт

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите на ниво NUTS 2 в страната. По достъп до полети районът е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС. Летище София е най-голямото в страната. Оборудвано е с нов пътнически терминал  и нова пистова система, които са пуснати в експлоатация през 2006 г. София е свързана чрез директни въздушни маршрути с над 50 дестинации в Централна и Западна Европа, Близкия изток и Африка. Откриването на нови зимни туристически маршрути до българските ски курорти, лесно достъпни през летище София, както и увеличаващият се изходящ летен туризъм допринасят за ръста на сезонните чартърни превози през 2009 г. Летище София има изключително голямо значение за осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите - Северозападен, Северен централен и Южен централен, както и за обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на страната. През 2010 г. летището отчита 5% ръст на пътниците и 4% ръст на товарите и поща в сравнение с 2009 г. През 2010 г. са обслужени около 3,29 милиона пътници (за 2006 г.- около 2,2 млн.), което представлява растеж от близо 50% в рамките на периода 2006-2010 г. Тази тенденция нарежда летище София сред най-бързо развиващите се летища в Европа.

Югозападният район като цяло се характеризира с най-висока телекомуникационна осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават различия в степента на развитие за различните области и общини. Достъпът до Интернет е осигурен в по-големите градски центрове. Проблеми съществуват основно в по-малките градове и селата, където степента на проникване на информационни технологии е по-ниска.

Към края на 2010 г. 44% от домакинствата в Югозападния район имат достъп до Интернет, като средната стойност  за страната е 33%, а за ЕС-27 е 70%. Нарастването на годишна база за района по този показател е 4%. Делът на лицата в Югозападния район, които редовно използват Интернет също бележи тенденция на нарастване през периода 2008-2010 г. и достига до 55% при 42% средно за страната и 65% средно за ЕС-27. По информация на Евростат за 2010 г. в България общо 26% от домакинствата имат достъп до широколентови услуги, като в ЕС-27 този дял е 61%. В Югозападния район достигнатото ниво е по-високо от това за страната – 37%. Делът на лицата в ЮЗР, които никога не са ползвали компютър, през периода 2008-2010 г. непрекъснато намалява и възлиза на 37% за 2010 г. За останалите райони от ниво 2 стойностите на този показател надхвърлят 50%. Въпреки водещата позиция на Югозападния район в страната в развитието на информационното общество и използването на широколентови услуги, в сравнение със средното ниво в ЕС-27 районът изостава.

Таблица 13. Развитие на интернет услугите към 31.12.2010 г.

| Район от ниво 2 | Дял на домакинствата с достъп до интернет - % | Дял на домакинствата с достъп до широколентови услуги - % | Дял на лицата, редовно ползващи интернет - % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 | 70 | 61 | 65 |
| БЪЛГАРИЯ | 33 | 26 | 42 |
| Северозападен район | 26 | 24 | 36 |
| Северен централен район | 30 | 23 | 40 |
| Североизточен район | 26 | 17 | 36 |
| Югоизточен район | 33 | 22 | 36 |
| Южен централен район | 29 | 24 | 35 |
| Югозападен район | 44 | 37 | 55 |

Източник: Евростат

В областта на развитието на екологичната инфраструктура в Югозападния район през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие.

Таблица 14. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2009 г. (в %)

|  | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа | Дял на обслужваното население от СПСОВ и други ПСОВ |  | Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |  |
| БЪЛГАРИЯ | 99,0 | 70,4 | 45,3 | 42,6 | 96,6 |
| Северозападен район | 99,2 | 52,9 | 22,6 | 20,1 | 97,0 |
| Северен централен район | 99,2 | 60,8 | 24,8 | 22,4 | 99,0 |
| Североизточен район | 99,9 | 71,7 | 62,0 | 49,6 | 87,8 |
| Югоизточен район | 99,7 | 67,4 | 38,9 | 38,9 | 95,0 |
| Южен централен район | 97,6 | 65,7 | 29,3 | 28,8 | 99,1 |
| Югозападен район | 99,0 | 86,5 | 71,1 | 66,1 | 98,7 |
| Блaгoeвгрaд | 95,5 | 81,9 | 25,6 | 25,6 | 98,3 |
| Кюстeндил | 99,2 | 60,2 | 56,1 | 56,1 | 97,5 |
| Перник | 97,9 | 76,3 | 71,6 | 71,3 | 98,4 |
| София | 98,8 | 75,0 | 28,7 | 17,3 | 93,6 |
| София (столица) | 100,0 | 94,3 | 93,5 | 93,5 | 100 |

Източник: Национален статистически институт

В ЮЗР е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи, делът на водоснабденото население е 99%. Районът разполага със значителен воден ресурс. Въпреки това съществуват проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради честите повреди по водопроводната мрежа. Най-добро задоволяване на нуждите на населението с питейна вода е достигнато в областите София (столица) - 100% и Кюстендил - 99,2%, сравнително по-нисък е този показател за област Благоевград - 95,5%.

По степен на обслужване от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към 2009 г. 86,5% от населението на Югозападния район е обхванато от канализационни услуги, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната - 70,4%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като единствено област Кюстендил е под средното ниво за страната с 60,2%, а област София (столица) е на първо място в България с 94,3% дял на населението, обслужено от канализация.

Делът на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ) в Югозападния район е 71,1% и е значително по-висок от средния за страната - 45,3 %. Най-висок е процентът на населението, обслужвано от СПСОВ в област София (столица) - 93,5%, а най-нисък - в област Благоевград - 25,6% и област Софийска - 28,7%. Следва да се има предвид, че през 2008 г. стойността за област Благоевград е била само 3,8%.

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район е 98,7%, което е над средния показател за страната (96,6%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%. Само в област Софийска делът на обслуженото население е под средния за страната - 93,6%. Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места.

Направените разходи за опазване на околната среда за 2009 г. в Югозападен район възлизат на 399 731 хил. лева или 31,2% от тези за страната и са най-големи в сравнение с останалите райони от ниво 2. На годишна база спрямо 2008 г. за района се регистрира намаление с 50%, което се дължи в най-голяма степен на спада в извършените от област София (столица) разходи за опазване и възстановяване на околната среда с 59%. В областите Благоевград, Перник и Софийска също се наблюдават по-ниски стойности спрямо 2008 г. Единствено в област Кюстендил се наблюдава увеличение с 16,4%, но в тази област са извършени едва 3,6% от разходите за опазване на околната среда в района. Въпреки големия спад, и през 2009 г., както и в предходните години, най-големи разходи за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЗР са направени в област София (столица) - 67,4% от разходите за района и около 21% от общите разходи за страната.

Таблица 15. Разходи за опазване на околната среда, 2005-2009 г. (в хил. лв)

| Район, област | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 639320 | 1038544 | 1197422 | 1700329 | 1280563 |
| Северозападен район | 78754 | 76759 | 123162 | 139800 | 176614 |
| Северен централен район | 38993 | 43865 | 70471 | 112665 | 68271 |
| Североизточен район | 65944 | 105338 | 160353 | 131170 | 140429 |
| Югоизточен район | 87692 | 266360 | 246696 | 272228 | 321296 |
| Южен централен район | 67840 | 93434 | 153136 | 246408 | 174222 |
| Югозападен район | 300097 | 452788 | 443604 | 798058 | 399731 |
| Благоевград | 11437 | 20544 | 29810 | 35946 | 34175 |
| Кюстендил | 9918 | 8456 | 17210 | 12358 | 14385 |
| Перник | 8631 | 12528 | 12143 | 27384 | 20236 |
| София | 46641 | 66162 | 84860 | 67764 | 61678 |
| София (столица) | 223470 | 345098 | 299581 | 654606 | 269257 |

Източник:  Национален статистически институт

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН.

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) отговарят в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013 г. и са съобразени с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.). Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегията от Лисабон, Стратегията от Гьотеборг, и Стратегическите насоки за развитие на Общността в периода 2007-2013 г., както и посоките на интервенции на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие- икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие (чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”.

Регионалната икономика на Югозападния район през 2008 г. следва тенденцията от предходните години и продължава да расте с по-бързи и устойчиви темпове в сравнение с тези на останалите райони на страната, като основен фактор на растежа в района остана вътрешното търсене. От една страна, това се дължеше на по-високите доходи, мотивиращи у населението по-големи потребителски разходи, а същевременно инвестициите в основен капитал бяха положително повлияни от навлизането на страната в единното икономическо пространство на ЕС. От изключително значение за развитието на района е наличието на град София и исторически обусловената концентрацията на ресурси в столичния град – материални, финансови и човешки. В резултат на положителните тенденции на икономическо развитие през 2008 г. и на база на основните икономически индикатори може да се заключи, че голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен, като някои от индикаторите дори надхвърлят индикативните стойности, определени в Регионалния план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) Слаб напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на Специфична цел 1.2. „Развитие на туристическото предлагане” на АДИ на РПР на ЮЗР. Следва да се отбележи, че спецификата на отчитането на НСИ не дава възможност за цялостна оценка на отражението на световната финансова криза върху икономиката на ЮЗР през 2009 г. и 2010 г. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

- Брутен вътрешен продукт

По данни на Евростат нарастването на БВП на ЮЗР по текущи цени за 2008 г. на годишна база спрямо 2007 г. възлиза на 16,7% и надвишава средното нарастване за страната (15,1%). За сравнение средното нарастване на БВП за ЕС-27 за 2008 г. е 0,7%. Тази значителна разлика се дължи от една страна на по-бързите темпове на растеж на икономиката на ЮЗР в сравнение със средните за ЕС-27, и от друга страна, на финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започнаха да се усещат още през 2007 г. Кризата засегна страната ни с известно закъснение – към края на 2008 г.

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на глава от населението по покупателна способност в Югозападен район за 2008 г. се равнява на 73% от средния БВП на глава от населението в ЕС-27, което е нарастване с 6% на годишна база (по данни на Евростат).

- Брутна добавена стойност

БДС на района за 2008 г. на годишна база продължава да следва тенденция на нарастване – с 15,7%, но темпът на нарастване се забавя в сравнение с предходната година (2007 г. спрямо 2006 г. - 21,38%). Въпреки силния превес на сектора на услугите в БДС на ЮЗР, през 2008 г. спрямо предходната 2007 г. най-голямо е нарастването в сектора на селското и горското стопанство – с 23,5%, следван от сектора на услугите – с 16,1% и сектора на индустрията – с 13,9%.

- Преки чуждестранни инвестиции

Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР през 2009 г. възлиза на 1 019 360 хил. евро (за 2008 г. – 2 448 544 хил. евро), което представлява намаление от 58,4% на годишна база спрямо 2008 г.

- Разходи за научно-изследователска и развойна дейност

Разходите за НИРД в Югозападен район и през 2008 г. запазват тенденцията си на нарастване, което на годишна база спрямо 2007 г. възлиза на 11,7%. Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района.

  - Дял на научно-изследователските разходи от БВП

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през последните години делът на общите национални разходи за НИРД от БВП е почти постоянен (около 0,45-0,48%). В ЮЗР делът на научно-изследователските разходи от БВП бележи тенденция на непрекъснат спад, като през 2008 г. тези разходи са в размер на 0,77% от БВП на района (делът им за 2007 г. възлиза на 0,79% от БВП). Посочените стойности за страната като цяло, и за ЮЗР в частност, са значително по-ниски от целевите стойности, които България си поставя за постигане до 2020 г. съгласно Стратегия Европа 2020 на ЕС (в рамките на 1,4% до 2,0% разходи за НИРД от БВП). Това дава основание страната да бъде определена от Европейската комисия като една от „догонващите страни” в иновационната дейност.

- Реализирани приходи от туристически нощувки

Реализираните приходи от нощувки в Югозападен район за 2010 г. спрямо 2009 г. отбелязват спад от 1,5%. Въпреки това спадът е в много по-ниска степен в сравнение с този през 2009 г. (спрямо 2008 г.) – 18,5%. Районът е третият по важност и реализирани обеми в туристическия сектор след двата Черноморски региона и значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства.

Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в страната реализират най-голяма активност по Оперативна програма “Kонкурентоспособност” към края на 2010 г.

По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на ОП „Конкурентоспособност” към 01.06.2011 г. общата стойност на договорените или приключили проекти за Югозападен район възлиза на 7 287 714 лв., като бенефициенти са 15 предприятия от област София.

По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” общата стойност на договорените или приключили проекти за Югозападен район възлиза на 187 582 916 лв., в т.ч.:

- 10 предприятия с адрес на регистрация в област Кюстендил с обща стойност 8 973 172 лв.;

- 9 предприятия с адрес на регистрация в област Перник с обща стойност 3 382 674 лв.;

- 25 предприятия с адрес на регистрация в област Благоевград с обща стойност 15 228 303 лв.;

- 22 предприятия с адрес на регистрация в област Софийска с обща стойност 21 865 198 лв.

- 175 предприятия с адрес на регистрация в област София с обща стойност 138 133 569 лв.

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  - За подкрепа за развитие на туристическите атракции – 2 проекта – с бенефициенти община Разлог и община Етрополе на обща стойност 3,521 млн.лв.;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: с реализацията на дейностите по проектите ще се създадат 30 работни места и ще се обучат 5 бр. лица в подкрепените туристически атракции. Годишният брой посетители на подобрените атракции се очаква да възлиза на 37 000, а удовлетвореността на посетителите от атракциите на 87,5%. Очаква се нетните годишни приходи от международен туризъм в съответните територии да възлизат на 3 млн. лв., а заетостта на легловата база – на около 56%.

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”.

Известен напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и целите по Приоритет 2. Въпреки това голяма част от пътищата от РПМ и общинската мрежа продължават да са във влошено експлоатационно и техническо състояние. Почти непроменени спрямо края на предприсъединителния период остават и показателите за състоянието на железопътните линии. Причината за липсата на по-сериозен напредък в пътния и железопътния сектор се дължи на два основни фактора – от една страна в забавянето на подготовката на проекти и провеждане на тръжни процедури за строителство в предходните години, а от друга страна - на спецификата на тези проекти, чието изпълнение се извършва за период от няколко години. Следва да се отбележи, че през 2010 г. са стартирали процедури за изграждане на някои ключови проекти в транспортния сектор в района. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването им в периода 2011 – 2015 г.

От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се предвижда да бъдат реализирани по Оперативна програма „Транспорт” на територията на Югозападен район, към 01.06.2011 г., в процес на строителство е един - Разширение на софийското метро. Проектът е разделен на 2 етапа:

- Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Неделя” – бул. „Черни връх” на обща стойност 247, 146 млн. евро (от които 185,19 мл. евро безвъзмездна помощ по Оперативната програма и 61,95 млн. евро финансиране от Столична община). Официалното начало на изпълнението на този етап е в началото на 2009 г., а предвидения срок за завършване – есента на 2012 г. Към началото на 2011 г. напредъкът по физическото изпълнение на строително-монтажните дейности е 51% (50% по график), а по финансовото изпълнение – 48%.

- Етап 2 се състои от 2 лота:

ЛОТ 1 – участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда”;

ЛОТ 2 – участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул.”Цариградско шосе”

Периодът за изпълнение на Етап 2 е 2010–2012 г. Общият размер на инвестициите е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от Столична община). Реалното изпълнение на договорираните работи по Етап 2 към момента е в размер на 50% (заложени по график – 47%).

По ОП „Транспорт” се изпълнява и проект  „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – ЦГЧ – бул. Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Договорът с избрания изпълнител по проекта влезе в сила на 01.11.2010 г. и е с продължителност 30 месеца.

Другите големи инфраструктурни проекти в Югозападния район, които се планира да получат финансиране по ОП „Транспорт” през настоящия програмен период се намират на различен етап от подготовка и реализиране, както следва:

- Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (с индикативна стойност 324,37 млн. евро) – избрани са изпълнители на строителството на участък „Септември – Пловдив”. Участъкът е разделен на 3 обособени позиции, като всеки от изпълнителите ще изпълнява различен лот. Очаква се договорите за изпълнение на 3-те лота да бъдат на обща стойност 157 860 млн.лв. и да предвиждат завършване на участъка до края на 2013 г. Осъществяването на другите две отсечки по цялостния проект - от София до Елин Пелин и от Елин Пелин до Септември предстои, като за последната се очаква да бъде отложена за следващия програмен период;

- Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман (с индикативна стойност 59,29 млн. евро) и Модернизация на ж.п. линията Видин-София (с индикативна стойност 50 млн. евро); тези два проекта са в начален етап на подготовка и съществува вероятност да не стартират през настоящия програмен период;

- Доизграждане на автомагистрала „Струма” – отсечки „Долна Диканя-Дупница”, „Дупница-Благоевград” и „Сандански-Кулата” (с обща дължина 77 км и обща индикативна стойност 250 млн. евро). През м.март 2011 г. бе открита тръжната процедура за строителство на лот 1 „Долна Диканя-Дупница”, която следва да приключи през юни-юли 2011 г. Скоро се очаква да стартира и процедура за избор на изпълнител на лот 4 „Сандански-Кулата”. По ОП „Транспорт” се изпълнява проект „Изготвяне на технически проект на обект АМ „Струма” Лот 2, участък „Дупница-Благоевград” на стойност 3 млн. лв., подписан на 23.09.2010 г. 4-тата отсечка от трасето на магистралата – лот 3 „Благоевград-Сандански” се планира да бъде реализирана през следващия програмен период 2014-2020 г.;

- Изграждане на връзка на автомагистрала „Хемус” със софийски околовръстен път - автомагистрален участък с дължина 8,5 км с индикативна стойност 32 млн. евро – тръжната процедура бе открита в края на м.март 2011 г. и се очаква да завърши през м.юни/юли 2011 г.;

- Модернизация на участък от път I-1/Е-79 „Враца-Ботевград” - модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и Ботевград с индикативна стойност  85 млн. евро – към момента няма индикации за готовност за стартиране на тръжна процедура;

- Строителство на интермодален терминал в гр. София (с индикативна стойност 25,9 млн. евро). Проектът е в начална степен на подготовка. През есента на 2009 г. е сключен договор между Управляващия орган (УО) на ОП ”Транспорт” и Национална компания „Железопътна инфраструктура” за Проект „Техническа помощ за подготовка на проект: „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” - фаза 1”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 500 000 лв. и дейностите по него включват подготовка и посредничество при отчуждителни процедури на имоти, както и изготвяне на документация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) и ОС (оценка за съответствие) на проекта.

На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин” – първата изцяло завършена магистрала в България с еврофинансиране. Общите разходи за реализацията й възлизат на 185 млн. евро, от които 75% по програма ИСПА и 25% национално съфинасиране. Магистралата е с дължина 19 км и свързва околовръстния път на София при жк. „Люлин” с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Новата магистрала ще разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и Е-871 към Македония, както и ще облекчи интензивния трафик в района на Владая.

По подприоритет 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район към 01.06.2011 г. се изпълняват три проекта:

- Лот 14 - Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня на обща стойност 6,93 млн. лв. и срок на изпълнение 08.10.2009 г.-08.10.2011 г.;

- Лот 15 - Рехабилитация на път III-181 Софийски околовръстен път-с.Ковачевци (община Ковачевци, област Перник) на обща стойност 9,78 млн. лв и срок на изпълнение 08.10.2009 г.-08.10.2011 г.;

  - През 2010 г. бе сключен договор за Лот 31 -  Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски околовръстен път- Южна дъга и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез. Общата дължина на отсечката е 3,582 км. Проектът е на стойност 33,95 млн.лв. и следва да бъде завършен през м.ноември 2011 г.

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проекта: очаква се 10-кратно увеличаване на трафика на пътници и товари спрямо 2006 г., а стойността на спестеното време в евро/годишно в резултат от реконструирани пътища се очаква да възлиза на 2 093 070.

По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в Югозападния район по ОПРР към момента е договорено финансиране на 7 проекта в общините Костинброд, Гоце Делчев, Перник, Дупница, Благоевград, Сандански и Самоков. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 28,86 млн. лв. 6 от проектите вече са финализирани, а проектът за реконструкция и рехабилитация на извънрегулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница е временно спрян. Основните дейности по проектите са свързани с подобряване на пътната настилка на общинската пътна мрежа, осигуряване на нормалната й експлоатация, ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, както и повишаване на безопасността на движение по пътищата и улесняване на придвижването между населените места. Предвидена е и изпълнена нова пътна сигнализация и маркировка.

По проект „Транзитни пътища V” на Европейската инвестиционна банка на територията на ЮЗР се осъществява проект за ремонт на второкласният път ІІ-62- Кюстендил-Дупница-Самоков, като участъкът Кюстендил-Дупница е в строителство, а за втората част процедурата е стартирала – Лот 23 А Път II-62 Кюстендил обходен път – Дупница, Път I-1 Дупница обходен път (на стойност 36 027 192 лв.) и Лот 23 Б – реконструкция и рехабилитация на Път ІІ-62 Дупница – Самоков и Път III 181 Ковачевци – Поповяне (на стойност 34 807 645 лв.) със срок на изпълнение 24 месеца от 04.03.2009 г.

По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран от Световна банка, на територията на Югозападен район се осъществяват следните проекти:

- ЛОТ 4 - Път І-6 София - Пирдоп с обща дължина 55.396 - срок на изпълнение 24 месеца от 05.10.2009 г.;

- ЛОТ 8 - Път ІІІ-198  Гоце Делчев - село Пирин, Петрич - ГКПП – Македония, с обща дължина 62.894 км. – срок на изпълнение 24 месеца от март 2010 г.

В областта на екологичната инфраструктура през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие. До голяма степен остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода. Системите за управление на отпадъците също остават неефективни и недостатъчни като качество и обхват. Основната причина е забавянето в предходните години на подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти в екологичния сектор, които следва да бъдат финансирани по Оперативна програма „Околна среда”.

### Около 80% от контрактуваните към момента проекти по ОПОС към 01.06.2011 г. с място на изпълнение на територията на Югозападния район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по оперативни оси „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” и „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” (Техническа помощ по ос „Отпадъци” – 6 договора на обща стойност 3,670 млн. лв. и Техническа помощ по ос „Води” – 30 договора на обща стойност 31,785 млн. лв.) Следва да се отбележи, че по техническа помощ по ос „Отпадъци” 2 проекта са приключени – „Подготовка на инвестиционен проект Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник” и „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров”. Останалите 4 проекта, които са в процес на изпълнение са на общините Разлог, Кочериново, Пирдоп и Сандански и следва да приключат към края на 2011 г. От 30-те контрактувани проекта по техническа помощ по ос „Води” 2 проекта са приключени - „Подготовка на инвестиционен проект за Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан, община Елин Пелин” и „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”; 8 проекта са прекратени; 20 проекта са в етап на изпълнение – за общините Якоруда, Бобов дол, Ботевград, Годеч, Драгоман, Дупница, Земен, Копривщица, Благоевград (2 проекта), Долна баня, Кюстендил, Сандански, Своге, Симитли (2 проекта), Трън, Костинброд, Столична община, Рила.

По подприоритет „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на приоритетна ос „Води” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение са два проекта:

- „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,2 млн. лв. и срок на изпълнение до края на 2014 г.;

- „Интегриран воден проект за град Радомир” на обща стойност 79,84 млн. лв., който следва да бъде завършен до края на 2015 г.

Реализират се и 3 инвестиционни проекта по подприоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Те са следните:

- Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград (на стойност 21,459 млн.лв., срок на приключване – 15.01.2012 г.);

- Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел” на Столична община (на стойност 12,814 млн. лв., срок на приключване – 15.04.2012 г.);

- Канализация на гр. Перник (на стойност 35 млн.лв., срок на приключване - 15.04.2012 г.) – общият брой на жителите, предвидени за включване в градската канализационна мрежа възлиза на 41 177.

Със средства по програма ИСПА в периода 2009-2011 г. е реализиран „Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил” на стойност 21,2 млн. евро, като 75% са от ЕС и 25% от националния бюджет. Проектът включва пълна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води – гр. Кюстендил, рехабилитация на най-износените части на водоснабдителната мрежа с обща дължина 50,7 км и рехабилитация на най-износените части от канализационната мрежа с дължина 3,8 км. Официалната церемония по откриване на обектите по проекта се състоя на 17.05.2011 г. в гр. Кюстендил.

Един инвестиционен проект на територията на Югозападен район се изпълнява по приоритетна ос „Отпадъци” на ОП „Околна среда” – „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград”. Проектът е с общ бюджет от 17,5 млн. лв. и е с период на изпълнение 23.11.2010 г. – 23.06.2013 г.

Съществен проблем за района е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София. Предстои изграждането на ново сметище и завод за преработка на битовите отпадъци на столицата. Проектът за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” е на обща стойност 359 435 408 млн. лв., като 256 млн. лв. са заложени по ОП „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка.  На 19 април 2010 г. приключи оценката на национално ниво (от МОСВ) на проекта и той бе изпратен за оценка в Европейската комисия, като предстои решение на ЕК по отношение на първата фаза на проекта. За изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община, допустими за финансиране дейности са проектиране и строителство на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, на депо за неопасни отпадъци и инсталация за компостиране, както и на довеждащата техническа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата. Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 60%.

По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша” с бенефициент Дирекция на Природен парк Витоша на стойност 1 280 198 лв.;

- „Инвентаризация на горите на територията на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш” и резерват „Ореляк” с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград на стойност 253 660 лв.;

- „Актуализиране на План за управление на Национален парк „Рила” с бенефициент Дирекция Национален парк Рила на стойност 5 628 468 лв.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали – 1 проект за град София (част от общ проект за 7-те най-големи града в страната) с бенефициент МВР и възлизащ на 13,690 млн. лв.;

- За подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации – 3 проекта – община Перник, община Дупница (временно спрян) и Столична община на обща стойност 2,364 млн.лв.

По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища – 5 проекта в общините Разлог, Горна Малина, Костенец, Своге и Сатовча на обща стойност 2,062 млн.лв.;

Основни индикатори, с които се отчита изменението в състоянието на екологичната инфраструктура в Югозападен район:

- Дял от населението, обслужено от водоснабдителната мрежа и процент на загубите на вода

Делът на водоснабденото население в Югозападния район за 2009 г. е равен с този в страната - 99%. Индикаторът отчита нарастване от 0,1% спрямо 2008 г. (98,9%).

Високата степен на амортизация на водопреносната мрежа определя големи загуби при транспорт на вода – 54,4% от постъпилата вода в мрежата през 2009 г. за ЮЗР. Все пак показателят отбеляза подобрение от 3,6 процентни пункта спрямо предходната година (58%).

Положителна тенденция се наблюдава и при показателя население с режим на водоснабдяване в ЮЗР, който през 2009 г. възлиза на 2,6%. За сравнение през 2008 г. стойността му е 4,5%.

- Дял от населението, обслужено от канализационна мрежа

Югозападният район е с дял 86,5% на населението, обслужено от канализационна мрежа за 2009 г. Индикаторът регистрира увеличение в сравнение с 2008 г., когато стойността му е била 86,2%. Наблюдават се големи различия в дела при големите градски центрове и малките населени места. Така например за София (столица) стойността на индикатора е 94,3%, докато за някои села в района е едва около 10%. Липсата на канализационни мрежи в селата е причина за заустване на отпадните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

- Дял от населението, обслужвано от СПСОВ

Югозападният район има най-висока стойност по този показател - 71,1% през 2009 г., значително над средното за страната, но се отбелязват различия в степента на пречистване на водата на големите градове и по-малките населени места. Индикаторът се увеличава с 3,7% в сравнение с 2008 г. (67,4%).

- Дял на обслуженото население от системи за сметосъбиране

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2009 г. е 98,7%, което е над средния показател за страната. Стойността на индикатора се повишава с 0,8% спрямо 2008 г. (97,9%).

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”.

През 2008 г. нормата на безработица в страната ни регистрира нива, по-ниски от средните за ЕС. Настъпилата след това финансова криза се отразява негативно на пазара на труда през 2009 г. и 2010 г. в България като цяло, в т.ч. и в Югозападния район. Положителните тенденции, наблюдавани в периода до 2008 г., са заменени със спад в нивото на заетостта, намаляване на икономическата активност и повишаване на коефициента на безработица.

Основни индикатори, с които се отчита състоянието на пазара на труда и човешките ресурси в Югозападен район:

- Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

Относителният дял на населението на 30–34 навършени години с висше образование в Югозападен район през 2010 г. по данни на НСИ възлиза на 41% при средно за страната 27,7%, като бележи увеличение с 3,4% спрямо 2007 г. Тази стойност на ЮЗР значително надвишава стойностите на останалите райони от ниво 2 в страната, които се движат в границите на 19-26%. По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2010 г. възлиза на 33,6%. Заложената индикативна цел за България до 2020 г. в съответствие с предвижданията на  стратегия Европа 2020 на ЕС е достигане на дял от 36% на населението на 30-34 г. с висше образование.

- Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години) в Югозападен район през 2010 г. възлиза на 4,3%, при средно за страната 13,9%, като отбелязва спад с 2,1% спрямо 2007 г. Тази стойност на показателя е значително по-ниска от стойностите на останалите райони от ниво 2, които се движат в границите на 16,5-18,5%. По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2010 г. възлиза на 14,1%. Заложената индикативна цел за България до 2020 г. е намаляване на дела на рано напусналите образователната система до 11%.

- Коефициент на заетост

Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в Югозападен район през 2010 г. възлиза на 54% и отбелязва спад от 2,5% в сравнение с 2009 г. Регистрираният спад е по-голям от този за 2009 г. на годишна база спрямо 2008 г. (0,9%). Същата тенденция на спад в коефициента на заетост на населението на възраст 15-64 г. се наблюдава и средно за ЕС-27 – от 65,9% през 2008 г. на 64,2% през 2010 г.

Във връзка със стратегия Европа 2020 България си поставя за национална цел до 2020 г. коефициентът на заетост на населението 20-64 г. да достигне 76% (65,4% за 2010 г.) За 2008 г. и 2009 г. в Югозападен район тази стойност дори е надмината (съответно 77,5% и 76,4%), но за 2010 г. вследствие спадът на пазара на труда стойността на коефициента намалява до 72,8%.

- Коефициент на безработица

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в района през 2010 г. на годишна база се увеличава с 2,7% и достига 6,8%. Увеличението е по-голямо от това за 2009 г. на годишна база спрямо предходната година (1,1%). Същата е тенденцията и за ЕС-27 средно, където коефициентът на безработица се увеличава от 7,1% през 2008 г. до 9,0% през 2009 г.и 9,6% през 2010 г.

След няколко години на непрекъснат спад на дела на дългосрочно безработните (12 и повече месеца) от всички безработни лица, през 2009 г. по данни на Евростат се регистрира увеличение на стойността на този показател за Югозападен район с 0,12% (от 1,25% през 2008 г. на 1,37% през 2009 г.) Средно за страната, както и за ЕС-27, делът на дългосрочно безработните лица през 2009 г. спрямо 2008 г. нараства -  съответно с 0,1% и с 0,4%.

- Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години

Този показател следва характерната за коефициента на заетост тенденция и през 2010 г. стойността му за Югозападен район възлиза на 57,9%, като отбелязва спад от 1,1% спрямо 2009 г.

- Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение

Стойността на индикатора за 2009 г. възлиза на 8 977 лв. и нараства с 10,7% на годишна база. Посоченото увеличение е по-ниско от това, реализирано през 2008 г. спрямо 2007 г. (27,7%)

Съгласно предвижданията на АДИ на РПР на ЮЗР Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Регионално развитие” са инструментите, чрез които следва да се постигне повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда в градовете.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  - По подприоритетна ос 1.1. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за Софийска област – 85 643 лв.

  - за София област – 250 364 214 лв.

    - По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 687 263 лв.

  - за област Перник – 280 868 лв.

  - за област Благоевград – 262 796 лв.

  - за Софийска област – 1 238 797 лв.

  - за област София – 15 662 208 лв.

- По подприоритетна ос 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 143 065 лв.

  - за област Перник – 214 267 лв.

  - за област Благоевград – 342 242 лв.

  - за Софийска област – 116 838 лв.

  - за област София – 11 968 355 лв.

- По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 169 450 лв.

  - за област Благоевград – 249 791 лв.

  - за Софийска област – 65 796 лв.

  - за област София – 727 161 лв.

- По подприоритетна ос 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 669 457 лв.

  - за област Перник – 167 532 лв.

  - за област Благоевград – 1 175 790 лв.

  - за Софийска област – 1 000 569 лв.

  - за област София – 7 833 303 лв.

- По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 873 736 лв.

  - за област Благоевград – 1 216 111 лв.

  - за Софийска област – 179 108 лв.

  - за област София – 1 099 075 лв.

- По подприоритетна ос 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 1 242 495 лв.

  - за област Перник – 1 724 853

  - за област Благоевград – 2 623 982 лв.

  - за Софийска област – 2 140 578 лв.

  - за област София – 3 878 133 лв.

По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа на образователна, социална и културна инфраструктура в градските ареали – 9 проекта – в Благоевград (2 проекта), Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Елин Пелин (2 проекта), Радомир, Сандански – с обща стойност 31,741 млн. лв.;

- За подкрепа на държавна образователна инфраструктура в градските ареали – 2 проекта с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката:

1) 3 професионални гимназии в град София - ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н.Й.Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров”;

2) ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград

Обща стойност на проектите - 3,509 млн. лв.;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 60 бр. роми и 57 лица с увреждания и ще се реализира икономия на енергия от 2 МВтЧ/Г.

- За подкрепа на инфраструктура на бюрата по труда в градските ареали – 2 проекта с  бенефициент Агенция по заетостта:

1) За бюрата по труда в Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич, Дупница;

2) За бюрата по труда в Ботевград, Самоков и Перник.

Обща стойност на проектите – 1,173 млн. лв.;

- За подкрепа на държавна културна инфраструктура в градските ареали – 6 проекта с бенефициент Министерство на културата и обща стойност 10,178 млн. лв. Проектите обхващат 6 културни обекта в София:

- Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс „България”;

-  Реконструкция и обновяване на Сатиричен театър „Алеко Константинов”;

- Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей;

- Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография;

- Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство;

- Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 1823 бр. роми и 1833 лица с увреждания и ще се реализира икономия на енергия от 6 МВтЧ/Г.

- За подкрепа на инфраструктурата на висшите училища в градските агломерации – 8 проекта на територията на София на обща стойност 23,827 млн. лв. Проектите включват следните висши училища:

- Висше строително училище „Любен Каравелов” Център за професионално обучение към ВСУ „Любен Каравелов”;

- Лесотехнически университет;

- Медицински университет - София;

- Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

- Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии;

- Технически университет – София;

- Университет по архитектура, строителство и геодезия;

- Химико-технологичен и металургичен университет;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 703 лица с увреждания и ще се реализира икономия на енергия от 12 303 МВтЧ/Г.

- За подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации – 1 проект в София с бенефициент Министерство на здравеопазването - Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София, на стойност 29,133 млн. лв.;

- За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации – 5 проекта – в Перник, Благоевград, Радомир, Костинброд и София на обща стойност 19,208 млн.лв.

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 11 бр. роми, ще се реализира икономия на енергия от 11 101 МВтЧ/Г и намаляване емисиите на парниковите газове с 3,6 kt/средногодишно. Броят учениците/децата, облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура се очаква да възлезе на 16 268.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за подобряване на градската среда – 5 проекта – в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, София и Дупница на обща стойност 30,03 млн.лв.

По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа на местна образователна инфраструктура – 7 проекта на обща стойност 6,035 млн.лв. в общините Драгоман, Своге, Симитли, Сатовча, Струмяни, Гърмен и Кресна;

- За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини – 10 проекта на обща стойност 8,018 млн.лв. – в общините Разлог, Етрополе, Антон, Банско, Брезник, Долна баня, Копривщица, Костенец, Правец и Сливница.

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се реализира икономия на енергия от 8 691 МВтЧ/Г и ще се намалят емисиите на парниковите газове с 19,251 kt/средногодишно. Броят на учениците/децата, които ще се облагодетелстват от подобрената образователна инфраструктура се очаква да възлезе на 7 003.

Със средства от държавния бюджет на Република България се реализира проект за изграждане на мултифункционална спортна зала в гр. София, квартал „Слатина” в близост до „4-ти километър”.на стойност 90 млн. лв. Строежът и започна на 14.08.2010 г., а откриването е насрочено за 23.07.2011 г. „Арена София” ще има капацитет от 12 470 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има събитие от изключително значение в залата могат да се допуснат и около 6500 правостоящи зрители, с което пълният капацитет на залата може да достигне до 19 000 зрители. Ще бъде изграден паркинг с места за 1200 автомобила, а при важни събития, на които се очаква изключителен зрителски интерес, ще бъде затваряна едната лента на бул. "Асен Йорданов" и там ще могат да се паркират поне още 800 превозни средства. Над 30 вида спорт ще могат да се практикуват в „Арена София”, сред които зимни спортове и лека атлетика.

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”.

Може да се заключи, че има напредък по отношение укрепването на административния капацитет на областно и общинско ниво, но все още това не е в желаната степен. Капацитетът, особено на местно ниво, има най-голяма нужда от повишаване с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по Оперативните програми и правилното им управление за усвояване на средствата от ЕС.

Като цяло дейностите по Приоритет 4 на РПР на ЮЗР се изпълняват в задоволителна степен. Основен благоприятстващ фактор за това е, че за Оперативна програма „Административен капацитет” се отчита най-висок процент на реално изплатени средства от всички oперативни програми на национално ниво за периода 2007-2010 г. – около 25% от общият бюджет за целия програмен период (над 353 млн. лв).

Броят на експертите от общинските администрации в Югозападен район, преминали обучения по управление и финансиране на проекти за 2010 г. е най-голям в сравнение с останалите райони от ниво 2 - 73 души, като бележи увеличение със 7 души спрямо 2009 г. В София област са обучени 53 експерти, а в областите Кюстендил и Благоевград – съответно 1 и 2 експерти.

Постигнат е напредък и по отношение на развитието на сътрудничеството между администрацията, неправителствения сектор и бизнеса за решаване на общи проблеми, както и на изграждането на междурегионални и трансгранични партньорства между местни и регионални власти и неправителствени организации от ЮЗР и от други региони в Европейския съюз ( включително и в Македония, Сърбия и Турция).

Съгласно предвижданията на АДИ на РПР на ЮЗР Оперативните програми „Административен капацитет” и „Регионално развитие”, както и програмите за териториално сътрудничество са основните инструменти, чрез които следва да се постигне повишаване на административния капацитет на местните и регионални власти и развитие на междурегионалното сътрудничество.

По  подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” на ОП „Административен капацитет” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол” с партньори Община Трън, Община Ковачевци, Община Брезник, Община Земен, Областна администрация Перник на обща стойност 255 444 лв., с основна цел да се повиши прозрачността и отчетността в работата на общинските и областната администрации и да се подобрят механизмите за контрол върху дейността им;

- „Гражданското общество в услуга на администрацията за повече прозрачност, достъпност и отчетност”, бенефициент - Сдружение с нестопанска цел „Граждански съвет за Благоевград, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 293 556 лв., с основна цел повишаване на прозрачността, публичността и отчетността и утвърждаване на партньорството между СГО и общинска администрация за подобряване на тяхната дейност;

- „Прозрачна и ефективна политика за по-добро взаимодействие между администрацията и гражданското общество”, бенефициент - Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Противопожарни инициативи и иновации”, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 364 274 лв., с основна цел подобряване на механизмите за контрол, постигане на прозрачност и отчетност в работата на държавните, областни и общински структури в областта на превенция на риска от бедствия, аварии и пожари;

- „Взаимно доверие за по-добро управление”, бенефициент - Регионална агенция за икономическо развитие - Благоевград, област Благоевград,  с бюджет на обща стойност 279 873 лв., с основна цел повишаване доверието в администрацията - общинска, областна и регионална в Благоевградска област.

По подприоритет 2.3 „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество” на ОП „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Структурите на гражданското общество – обединени в различията”, с партньор „ЖЕНСКА ЛИБЕРАЛНА МРЕЖА – ПЕРНИК”, област Перник, с бюджет на обща стойност 189 765 лв., с основна цел повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията и подобряване на управлението на човешките ресурси;

- „Ефективност и Капацитет за Изграждане на Партньорства „Места - Струма” Е К И П „Места - Струма”, с партньор Сдружение "Международни инициативи за сътрудничество", област Благоевград, с бюджет на обща стойност 180 504 лв., с основна цел развитие на капацитета на структурите на гражданското общество в региона, обхващащ 14 общини по поречието на реките Места и Струма и постигане на ефективни партньорства за активно включване на НПО сектора в процесите на вземане на решения, координация и взаимодействие с администрацията;

- „Повишаване на капацитета на НПО от Югозападен район за планиране, за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавна администрация”, с бенефициент Сдружение „Добърско”, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 198 466 лв., с основна цел да укрепи организационния и институционален капацитет на НПО от Югозападен район за планиране за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавната администрация и за участие в процеса на разработване на политики;

- „Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевградска област за работа с местните власти”, с партньор фондация „Българска традиция”, област Благоевград,  с бюджет на обща стойност 166 240 лв., с основни цели укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) и развитие и утвърждаване на добри практики в неправителствения сектор;

- „Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията”, с бенефициент Фондация „Електронно здравеопазване България”, област София, с бюджет на обща стойност 352 665 лв., с основна цел да се повиши капацитетът на структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването за по-ефективен диалог и партньорство с администрацията;

По подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на ОП „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Администрация в услуга”, с партньори община гр. Бобошево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с бюджет на обща стойност 682 700 лв., с основна цел по-бързо, по-качествено и по-достъпно административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево;

- „Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване”, с бенефициент Община Земен, област Перник, с бюджет на обща стойност 319 958 лв., с основна цел да се осигури модерно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, включително и чрез използването на информационни технологии на територията на общината;

- „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса”, с бенефициент община Петрич, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 277 774 лв., с основна цел развитие на модерни административни услуги, насочени към гражданите и бизнеса в община Петрич;

- „Подобряване на качеството на административното обслужване, модернизиране на административните услуги в община Симитли”, с бенефициент община Симитли, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 267 039 лв., с основна цел повишаване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги чрез модернизирано и качествено административно обслужване в община Симитли;

- „Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на

електронно управление в Община Ихтиман”, с бенефициент община Ихтиман, област Софийска, с бюджет на обща стойност 394 502 лв., с основна цел да се осигури по-качествено, прозрачно и модерно административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Ихтиман, включително чрез електронно управление;

- „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в община Златица”, с бенефициент община Златица, област Софийска, с бюджет на обща стойност 0 лв., основна цел да се подобри административното обслужване за гражданите и бизнеса от общинската администрация Златица;

- „Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция „Административна” на „Направление Архитектура и Градоустройство” към Столична Община чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър”, с бенефициент Столична община, област София, с бюджет на обща стойност 403 430 лв., с основна цел повишаване на общественото доверие в Дирекция „Административна” на НАГ към СО чрез облекчен достъп на гражданите и бизнеса с административните услуги за архитектурната документация, в това число подобряване на административното обслужване.

По Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2007 – 2013 г. на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| област Благоевград |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на договора/проекта (ЕФРР и национално съфинансиране) |
| Система за вземане на решения за предотвратяване на риска от наводнения в басейна на река Струма | 1 364 750 евро |
| Трансгранични вертикални оси на предприемачество в подкрепа на младите хора и жените | 1 122 470 евро |
| Създаване на комуникационен канал за проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС, за развитие на малкия и средния бизнес | 467 700 евро |
| Мрежа за изследване на водородните емисии – публично разбиране, бизнес възможности от двете страни на българо-гръцката граница | 444 549 евро |
| Уеб базирани курсове по гръцки език за български учащи и предприемачи | 460 333 евро |
| Управление на крайречни хабитати и посетители, разпространение на опит и публично съзнаване за поведението в защитените територии | 1 409 197 евро |
| Автоматизирани телеметрични форми за действащ мониторинг по гнездата в речните басейни | 1 356 800 евро |
| Установяване на мрежа за поддържане на мобилността и развитието на човешките ресурси | 988 516 евро |
| Енергийна тематична мрежа на транс-граничните български и гръцки местни власти | 534 202 евро |
| Коопериране на общините в подкрепа на местната заетост | 781 600 евро |
| Трансгранично прилагане на иновативни, намаляващи разходите технологии | 1 294 410 евро |
| Регионално бизнес развитие посредством употребата на информационни и комуникационни технологии | 738 795 евро |
| Гръцко-българска мрежа за обучение по предприемачество: модели и програми | 560 743,74 евро |
| Мрежа от лаборатории, оценяващи качеството на водата в околната среда | 1 205 950 евро |
| Мрежа за развитие и промотиране на „зелени” туристически пакети и инициативи в трансграничната зона | 421 264 евро |
| Пожизнено обучение за повишаване на професионалните умения | 818 837евро |
| Общи пътеки по Натура и Рамсар зоните по поречието на река Струма | 1 162 591евро |
| Екологични дейности за промотиране на алтернативни форми на туризъм | 566 030евро |
| Инвестиране в здравето и просперитета на децата в българо-гръцкия регион | 1 834 809 евро |
| Действия за укрепване на местния човешки капитал | 1 317 000 евро |
| Пожизнено обучение като средство за подобряване на заетостта | 1 460 800 евро |
| Пълен подход за съвместен мениджмънт на натуралните ресурси в трансграничните зони, целящ промотирането на еко-туризъм и екологични системи | 266 709 евро |
| Общи религиозни и културни пътеки | 694 225 евро |
| Опазване на биоразнообразието и увеличаване на публичното информиране на трансграничния регион Гоце Делчев - Драма | 432 100 евро |
| Популяризиране и запазване на културното и историческо наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – Просокани | 1 555 982 евро |
| За младите хора и тяхното бъдеще | 1 910 254 евро |
| Междурегионален мениджмънт за човешки ресурси | 621 970 евро |
| Насърчаване на културното сътрудничество посредством установяването на партньорски мрежи между гражданите на общините Струма и Филипи | 844 443 евро |
| Трансгранично училище за традиционен фолклор и етнография – мост между легендата и реалността в Европа | 1 230 918 евро |
| Повишаване на привлекателността на трансграничната зона Тасос – Гърмен | 1 851 008 евро |
| Обща рамка за осигуряване на стандартизирани услуги за геотехнически инженери за онлайн обучение по природни рискове – гражданска защита и за улесняване на достъпа до пазара на труда | 1 692 400 евро |
| област София |  |
| Оценка на риска от природни и антропогенни свлачища в българо-гръцкия трансграничен регион | 387 200 евро |
| Доброволчески дарения на кръв в Родопите | 895 056 евро |
| Агро-геномен трансфер и разпространение между България и Гърция | 498 160 евро |

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за Югозападния район са договорени 18 проекта на територията на област Кюстендил на обща стойност 3 925 285,3 евро и 18 проекта на територията на област Благоевградна  обща стойност 3 203 173,3 евро.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.” на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| Област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта (ЕФРР и съфинансиране) |
| Европейска мрежа за споделяне и разпространение на технологии и знание в сферата на иновациите | 15 786 92 евро |
| Промотиране на иновации в индустриалните информационни системи посредством създаване на мрежи | 2 301 900 евро |
| Междурегионално обединение за оценяване на резултати от изследвания | 1 858 330 евро |
| Устойчиви иновации за текстилна промишленост в Югоизточна Европа | 1 820 000 евро |
| Обединение на Югоизточна Европа в сферата на иновациите и финансовите агенции | 2 683 237 евро |
| Мрежа за развитие на иновативни социални предприятия | 2 426 790 евро |
| Обединена мрежа за логистика и морско обучение, фокусирана върху вътрешния плавателен транспорт по протежението на река Дунав | 2 167 820 евро |
| Използване на мониторинга в борбата с природните бедствия | 2 358 000 евро |
| Оценка на риска от наводнения за Дунавските наводнявани райони | 5 886 643 евро |
| Център по управление на засушаванията за Югоизточна Европа | 2 232 447 евро |
| Екологично управление на трансграничните пристанища | 285 100 евро |
| Енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия – подкрепящи политики на местно ниво | 1 758 461 евро |
| Обединена Югоизточна европейска транспортна ос | 2 380 553 евро |
| Транснационална мрежа за промотиране на водния мултимодален транспорт | 3 193 500 евро |
| Държавен модел за социална отговорност: иновативен подход за качество в държавните дейности | 1 985 000 евро |
| Управление на общинската собственост в градовете в Югоизточна Европа | 100 000 евро |
| Транснационална стратегия за устойчиво териториално развитие на Дунавския регион, със специална насоченост към туризма | 2 888 952 евро |
| Адриатическо-Дунавско обединение | 2 060 000 евро |
| Концепция за пространствено развитие на междурегионално обединение в Дунавското пространство | 2 082 800 евро |
| ATRIUM | 1 407 076 евро |
| EVAL-INNO | 994 776 евро |
| FORSEE | 1 375 024 евро |
| M2RES | 1 531 128 евро |
| RECULTIVATUR | 2 426 750 евро |
| SAGITTARIUS | 2 012 783 евро |
| SEE SCIENCE | 1 840 360 евро |
| SY_CULTour | 1 736 181 евро |
| област Перник |  |
| Регенерация на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа | 3 327 500 евро |
| област Благоевград |  |
| From Army To Entrepreneurship (F.A.T.E.) | 2 030 000 евро |
| Практическа употреба на мониторинга в управлението на риска от природни бедствия | 2 358 000 евро |

По Оперативна програма ЕСПОН на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта |
| Териториално влияние на глобализацията върху Европа и нейните региони | 999 801 евро |
| ЕСПОН в интегрираните териториални стратегии | 881 973 евро |
| Капитализация и разпространение на ЕСПОН стратегии | 525 081 евро |
| ЕСПОН трейн | 437 000 евро |

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IV C на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта (ЕФРР и съфинансиране) |
| Региони за по-добра наземна свързаност (B3 Regions) | 3 259 180 евро |
| MORE4NRG | 1 326 559 евро |
| FUTUREforest – горските територии за климатичните промени | 1 900 000 евро |
| Генериране и обобщаване на иновативни подходи за демографски промени (ESF6CIA) | 1 445 248 евро |
| Региони за устойчива промяна | 2 099 980 евро |
| Действия за устойчива мобилност на европейските региони | 3 296 955 евро |
| Университетско сътрудничество за регионално развитие | 2 173 658 евро |
| Минипрограма за иновация и промотиране на малки и средни предприятия | 4 004 000 евро |
| Въвеждане на системи (IMMODI) | 1 866 795 евро |
| Периферни градски паркове – подобряване на природните условия в крайградските територии | 2 288 528 евро |
| Ограничаване на пространствените рискове в европейските региони и градове | 1 229 760 евро |
| Подобряване на ефективността на политиките по изхвърляне на отпадъци на територията на ЕС | 1 866 230 евро |
| Геотермална енергия за стратегии за енергийна ефективност за жилищните и индустриални сгради | 2 031 530 евро |
| Европейска система за мониторинг и превенция от пожар на европейските гори | 1 772 030 евро |
| Генериране на партньорски инициативи в управлението на мобилни услуги | 1 761 710 евро |
| област Перник |  |
| Иновационни центрове за градове на ръба | 1 469 085 евро |
| област Благоевград |  |
| Управление на мобилността из Европа: променящи се модели на мобилност | 1 859 321 евро |

По Оперативна програма УРБАКТ II “Мрежа за градско развитие” в Югозападния район се реализират два проекта – „Отворени градове” и „CoNet”, в които партньор от българска страна е Столична община. Общата стойност на бюджета на българския партньор по двата проекта е 75,797 хил. евро, а изпълнението на проектите се очаква да приключи през 2011 г.

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, финансирана по ИПП, към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат процедури за оценка на проектните предложения в първата покана по програмата и няма сключени договори.

По подприоритетна ос 4.2 „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики – 12 проекта на обща стойност 25,779 млн.лв. Бенефициенти на 7 от проектите са общините Столична, Мирково, Благоевград, Банско, Бобов дол, Елин Пелин и Костенец, а на останалите 5  – неправителствени организации от Югозападния район.

III. Ключови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югозападен район:

  - Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. (по данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от европейския проект CORINE Landcover) е 4,51%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,03%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите Перник - 9,97% и София (столица) - 32,72%, а в по-ниска степен - областите Благоевград (1,86%), Кюстендил (2,53%) и Софийска (3,69%).

  - Съотношение между урбанизираните, земеделските и горските територии

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от  CORINE Landcover за 2006 г. съотношението между урбанизираните, земеделските и горските територии за Югозападен район е както следва: 4,51%, 30,32% и 64,03% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 5,03%, 51,75% и 42,37%.

  - Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

Въглеродният диоксид (CO2) формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Стойността на емисиите на парникови газове (метан, двуазотен оксид, въглероден диоксид), приравнени към CO2 еквивалент на жител от населението за Югозападен район възлиза на 4 509 тона/жител за 2007 г. Тази стойност е по-ниска от средната за страната за същата година - 6 962 тона/жител. Относителният дял на парниковите газове за Югозападен район от общото количество на национално ниво за 2007 г. е 18%. Посочените данни са на НСИ и не включват стойностите за 3 от 6-те показателя по методиката на Международния панел по изменението в климата (IPCC)- HFC (хидрофлуорокарбони), PFC (перфлуорокарбони), SF6 (серен хексафлуорид), за които няма налични данни в НСИ/ИАОС на териториално ниво.

Целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо базовата по Протокола 1990 година в рамките на периода 2008-2012 г. По данни на Евростат за 2008 г. емисиите на страната са със 37,4 % по-малко от 1990 г. Така страната ни се нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото. Разликите могат да се използват за търгуване с емисии съгласно установените механизми на Протокола от Киото или за неутрализиране на бъдещи емисии, които България може да направи. Националният план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г. беше приет от Правителството на Република България на 29.03.2011 г. и беше изпратен в Брюксел за одобрение от Европейската комисия.
Предстои ЕК да изпрати своето становище по Плана в срок от три месеца. 
Планът има за цел участието на страната ни в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Той съдържа основните принципи, въз основа на които е извършено разпределението на квотите като общо количество, на ниво сектори и на ниво инсталации. Квотите в него са определени на базата на данни за изпускани от предприятията емисии през периода 2002-2004 г., като е взета предвид и прогнозата за ръста на производството им до 2014 г.

  - Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение (ДМА с ЕП)

В периода 2004-2008 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в Югозападния район нарастват над 3,5 пъти - от 217 177 хил. лв. до 783 313 хил. лв. - като към 2008 г. достигат относителен дял от 46,5% от общите екологични разходи в страната. Въпреки че за 2009 г. на годишна база спрямо 2008 г. за района се регистрира намаление с 50%, ЮЗР запазва първото си място сред районите от ниво 2 в страната по направени разходи за опазване на околната среда. Разходите за ДМА с ЕП за 2008 г. за Югозападния район се равняват на 2,5 % от БВП на района като нарастват от1,4% от БВП на района през 2004 г. За сравнение разходите за опазване и възстановяване на околната среда за 2008 г. в цялата страна представляват също около 2,5% от националния БВП.

  - Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение на човек от населението

Стойността на индикатора за Югозападния район за 2009 г. е 189,2 лв. на човек и намалява почти двойно в сравнение с 2008 г. (377,3 лв. на човек). Размерът на разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение на човек от населението е над средния за страната (189,2 лв. на човек за 2009 г.) и, въпреки големия спад, по този показател районът запазва първото си място сред районите на ниво NUTS 2.

  - Дял от територията на района с висок риск от ерозия

На база разработения ГИС-модел (Географска информационна система) за оценка на риска от водна ерозия в рамките на Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ) е оценен потенциалният и действителният риск от ерозия, като за целта почвите се класифицират в 6 категории на база податливостта им от ерозия: 0-Населени места, води, скали; 1-Много слаба податливост на ерозиране; 2-Слаба податливост на ерозиране; 3-Средна податливост на ерозиране; 4-Средна до силна податливост на ерозиране; 5-Силна податливост на ерозиране; 6-Много силна податливост на ерозиране. По данни от CORINE Landcover в Югозападен район 59,33% от територията е оценена с 4, т.е. средна до силна податливост на ерозиране (за страната тази стойност е 52,47%). 20,91% от територията на района е със средна податливост на ерозиране (за България – 18,45%). Малко над 5,14% е процентът на територия на района със силна или с много силна податливост на ерозиране (за България - 7,2%), а малко над 9,3% (за страната - 15,77%) от територията е с много слаба или слаба податливост на ерозиране.

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ)

Наличните към момента данни за индикатора позволяват извършването на анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и райони) подобни анализи към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Следва да се отчете и фактът, че Агенцията за енергийна ефективност работи по изграждането на регионални структури, които ще позволят събирането и анализа на информация за възобновяемите енергийни източници на регионално ниво. Поради задълженията си за представяне на статистика на Eurostat, НСИ също подготвя въвеждането на индикатори, свързани с набиране и анализ на данни за ЕЕ и ВЕИ в страната. На тази основа може да се очаква, че в бъдеще индикаторът ще бъде по-добре обезпечен с достоверни статистически данни за различните териториални равнища.

Поради липса на подходящи изходни данни за крайното енергопотребление в ЮЗР (а и в останалите райони от ниво 2 в страната), показателят дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в ЮЗР е изчислен като процентен дял на произведената и продадена електроенергия от централи на ВЕИ в ЮЗР от общото количество на произведената електроенергия от ВЕИ в страната. Изходните данни за производство на електроенергия от ВЕИ централи в MWh по населени места са достъпни от регистрите на ВЕИ централи, поддържани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Данните за производството по населени места се агрегират на регионално ниво 2 и се изчислява процентния дял на производството в ЮЗР (и на останалите райони) от общото производство в страната. Произведената и продадена ВЕИ за годината (2009 г.) за ЮЗР възлиза на 495 526.22 MWh, като районът формира 50,08% от произведената ВЕИ общо за страната. С далеч по-ниски стойности на второ и трето място са Северозападен (14,78%) и Югоизточен район (14,76%). Основна роля за това играят както големите ВЕЦ, така и значителният брой на малки такива, разположени основно по р. Струма и нейните притоци.

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.)  е определена индикативната цел от 11 % дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия през 2010 г. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2006 г. - 11,2% (по данни на НСИ), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията, произведена от ВЕИ в България е от ВЕЦ през 2008 г. целевата стойност не е постигната (9,6%). Възможността за достигане индикативната цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни централи и използването на слънчева енергия и енергия от вятъра.

Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Основната цел е всички страни членки на ЕС да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата (2016 г.), в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

По данни на НСИ енергийната интензивност на българската икономика през 2008 г. възлиза на 0,903 т н.е. за 1000 евро БВП (за сравнение стойностите за 2007 г. са 0,972 т.н.е., а за 2003 г. – 1,217 т.н.е.), т.е енергийната интензивност на икономиката на страната намалява трайно.

Индикаторът има пряко отношение към изпълнението на т.н. цели „20/20/20” на Стратегия „Европа 2020” за опазване на околната среда и намаляване на потреблението на енергия.

- Регионален индекс за климатична сигурност (РИКС)

Регионалният индекс за климатична сигурност е изчислен (въз основа на експертни оценки) в доклад, изготвен във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС. Предназначението на индекса е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. По същество РИКС е композитен показател, който се базира на седем тематични области:

- емисии на парникови газове (на човек и интензитет на емисиите на парникови газове – представен като отношение между емисиите и създавания в дадения регион БВП);

- енергопотребление (крайно потребление на енергия на човек, енергиен интензитет – представен като отношение между крайното потребление на енергия и създавания БВП в региона;

- възобновима енергия (процентен дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в дадения регион);

- политическа рамка (измерва обхвата на политиките и процесите на планиране в дадения регион по отношение на климатичните промени);

- институционален капацитет (включва оценка на капацитета и ефективността на регионалните власти да решават проблеми, свързани с климатичните промени);

- социално-политически аспекти (включва оценка на информираността и готовността на населението и ключовите заинтересовани групи за действия, свързани с климатичните промени);

- финансови инструменти (включва оценка на инструментите за финансиране на мерки, свързани с климатичните промени).

За първите три области се използват количествени показатели, а за останалите четири – качествени. Взети заедно, посочените седем ключови тематични области дават комплексна „моментна снимка” на регионалната климатична сигурност, а именно – статусът на регионите по отношение на емисиите на парниковите газове и енергопотреблението плюс оценка на способността на регионите да управляват емисиите и енергията.

Въз основа на експертните оценки (за всяка тематична област се присъждат от 0 до 10 точки, като по-големият брой точки индицира постигнат по-голям напредък) е получен следният краен резултат за РИКС за ЮЗР – 31.89 – най-висока стойност сред районите от ниво 2 в страната заедно с Южния централен район (30.84). Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточния район (11.98), което до голяма степен се дължи на много високите стойности на парникови газове по отношение както на населението, така и на формирания в района БВП.

IV. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.43) Регионалният съвет за развитие (РСР) на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района (РПР). РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

В тази връзка на проведените две съвместни заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район през 2010 г. представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха за обсъждане актуални обобщени справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района.	С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

На второ място, поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда в периода юни-септември 2009 г. бе изготвен проект на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район за периода 2010-2013 г. (АДИ на РПР), като в него бяха отчетени и промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие. Актуализацията на Регионалния план бe извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009 г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на АДИ на РПР (2010-2013 г.) бе обсъден от РСР на ЮЗР на заседание на 17.11.2009 г. в гр. София и след постъпило по-късно в МРРБ Решение на Министъра на околната среда и водите да не се извършва Екологична оценка на документа, той бе одобрен от Съвета с неприсъствена процедура през юли-август 2010 г. Обсъждането и одобряването на проекта на АДИ на РПР на ЮЗР от един толкова широк кръг от заинтересовани страни в рамките на РСР (представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите), е основна мярка за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност. На следващ етап съгласно чл.18 и чл.19 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие предстои внасянето му за приемане от Министерски съвет.

На трето място, във връзка с регулацията на чл.33 ал.1 от Закона за регионалното развитие, в края на 2010 г. от независим консултантски екип бе изготвена Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен район от ниво 2. Чрез междинната оценка са анализирани и оценени първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЗР, оценен е напредъка по постигането на заложените цели, ефективността и ефикасността на разходваните ресурси и са формулирани изводи и препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за следващия програмен период. Междинната оценка бе представена и обсъдена на заседание на РСР на 17.03.2011 г. в гр. Кюстендил и съгласно чл.50 т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие бе одобрена от членовете на Съвета. На същото заседание Регионалният съвет за развитие взе решение за включване на препоръките и изводите от междинната оценка в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЗР 2010-2013 г.

Въз основа на Междинната оценка в изпълнение на разпоредбите на чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е изготвен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 (2007-2013 г.) Към момента се извършва процедура по съгласуване на Доклада с министерствата и областните администрации в страната, след което предстои внасянето му за одобряване от Министерския съвет.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО.

Основният извод, който се налага е, че въпреки забавянето на темпа на растеж вследствие на икономическата криза, Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички основни показатели на социално-икономическото развитие и запазва потенциала си. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през 2008-2010 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от различията в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Резултатите от анализа на развитието в ЮЗР (за 2007-2009 г.), извършен в междинната оценка на РПР, показват намаляване на вътрешнорегионалните различия само по отношение равнището на безработица в района, а по отношение равнището на БВП на глава от населението, на заетостта и на доходите на населението вътрешнорегионалните различия в ЮЗР нарастват. Това налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района.

На база на оценката на приоритетите по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са в процес на реализация. Също така някои от мерките пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Това е предпоставка за цялостно изпълнение на Регионалния план в контекста на постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие.

Относителният дял на договорените към октомври 2010 г. средства по оперативните програми за мерки, свързани с изпълнението на РПР на ЮЗР, от средствата за всички райони от ниво 2, е 39,22%, а този на изплатените средства – 37,5%. Делът на изплатените средства от размера на договорените средства за ЮЗР за периода 2007 – октомври 2010 г. е относително нисък – 16,25%. Предвид общия обем на договорените и изплатените средства, налице е потенциал за задоволително постигане на трите стратегически цели на РПР на ЮЗР.

При разработване на Регионалния план за развитие на ЮЗР за следващия програмен период следва да се определят ясно приоритетните области за интервенции в района и да се конкретизират и диференцират мерките в Плана спрямо спецификата на района. За това ще допринесе по-ефективното използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, свързани с идентифициране на проблемите на района и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти. Също така е целесъобразно формулирането на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР по начин, който осигурява прякото им обвързване с тези на Националната стратегия за регионално развитие, Националната стратегическа референтна рамка  и Оперативните програми с оглед съответствието между стратегическите документи на различни териториални нива и инструментите за реализирането им. Определянето на всички възможни източници за финансиране на определените мерки – национални, от ЕС и др. ще даде по-голяма яснота относно средствата за осъществяване на политиката за регионално развитие.

С цел подобряване на резултатите от наблюдението е подходящо интегрирането на процесите по наблюдение и оценка на РПР на ЮЗР с тези, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и създаването на условия за оптимално функциониране на системата за наблюдение на регионалното развитие. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция за енергийна ефективност и др. ведомства.

От значение за наблюдението на реализацията на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е и ефективното осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. Предвиденият в законодателството за регионално развитие механизъм за това е Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Във връзка с неговата дейност е подходящо да се прецизират начина и формите на предоставяне на информация от Управляващите органи на Оперативните програми. Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво Югозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план. В този смисъл е важно подобряването на механизмите за регионална координация чрез засилване на взаимодействието с териториалните и междинните звена по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Друг фактор за подобряване на резултатите от наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападния район е изграждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на предприетите от общините, областите и държавата мерки за развитие. Посредством предоставянето на актуална информация за развитието на дадена община, район или на национално ниво ще се повиши капацитета на всички нива на администрацията. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и други системи, поддържащи информация, свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, също би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.

VI. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 2007-2013 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.

Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2010-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 5-3/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-6/2010 на Министъра на околната среда и водите.

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2010-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети. Двата документа целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. Мерките, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в Регионалния план за развитие на Югозападен район и в Актуализирания документ за изпълнението му чрез включването им в стратегическата част на документите в рамките на приоритети и специфични цели.

1.1. За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

В Регионалния план за развитие на Югозападен район (РПР на ЮЗР) 2007-2013 г. е отразено, че поради интензивното икономическо развитие на региона и функционирането на предприятия от тежката промишленост, на територията му се отчита замърсяване на околната среда с редица замърсители. Тяхното вредно влияние е най-силно изразено в София, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч, Елин Пелин и Бобов дол. Наблюдава се завишение на определени стойности на замърсяване и в общините, през които преминават силно натоварените транспортни артерии. В аналитичната част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнението му (2010 – 2013 г.) са посочени основните контролирани показатели за замърсяване на въздуха и техните отчетени стойности.

Отчетено е и утвърденото от Министерство на околната среда и водите разпределение на територията на страната на Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяване. В Югозападен район са установени четири РОУКАВ, а именно: Столичен район, Елин Пелин, Пирдоп и Златица, и Перник. Съгласно Рамковата директива 96/62/ЕС и Закона за чистотата на атмосферния въздух за тези райони трябва да бъдат разработени Програми за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и за намаляване нивата на замърсителите.

Столична Община е изготвила Програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община, приета с Решение № 302/12.06.2005 г. на Столичния общински съвет. Основната цел, заложена в програмата, е свързана с усъвършенстване на системата за контрол качеството на атмосферния въздух и нейното управление, както и повишаване на информираността на населението по въпросите, свързани с опазването чистотата на атмосферния въздух. За постигането й са предвидени редица мерки, в т. ч. и регламентиране начина на реагиране на Столична община при постъпване на информация за влошаване на КАВ чрез:

- Преработване на общата структура на изготвения План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Столична община;

  - Изготвяне на Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори (изготвен в края на 2008 г.) Оперативният план за действие се явява като допълнение към утвърдения и действащ План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Столична община, поради факта, че потенциална ситуация с наднормено замърсяване на атмосферния въздух ще влияе пряко върху здравето на населението. В този смисъл се изискват адекватни мерки за превенция, ограничаване на последствията, защита и ликвидиране на причините за ситуацията.

По Програмата за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух се изпълняват и мерки, свързани с повишаване информираността на населението и обучението му чрез медии, билбордове и др., уеднаквяване в техническо и организационно отношение на мониторинговите пунктове, поетапно газифициране на районите, които не са свързани към централна топлофикация, модернизиране и обновяване на обществения градски транспорт и др., голяма част от които са застъпени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.)

От юни 2010 г. за Столична община е в сила План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София.

През 2009 г. е актуализирана приетата през 2005 г. Програма за управление качеството на атмосферния въздух на гр. Перник, като основание за разработване на актуализацията на програмата е предписание на РИОСВ-Перник, определящо територията на Община Перник като РОУКАВ с превишения на установените норми за съдържание на Прах,ФПЧ10 и серен диоксид в атмосферния въздух.

След проведените по инициатива на МОСВ работни срещи с 26 общини за подпомагане процеса на изготвяне на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух към март-април 2011 г. се извършва актуализация на програмите на общините Перник, Благоевград, Пирдоп и Столична.

Разработена е Комплексна програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Пирдоп 2008-2013 г. Програми за намаляване на вредните емисии са разработени и за общините Златица и Челопеч (от Софийска област, в които е налице превишаване на установените норми за качеството на атмосферния въздух).

В стратегическата част на РПР на ЮЗР  (2007-2013 г.) са заложени дейности по създаване на системи за мониторинг на въздуха и почвите – по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) като включват разработване на интегрирани системи за управление на водите, система за мониторинг на въздуха и почвите. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда”.

1.2. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчни води от населените места всички населени места с над 2 000 е.ж. следва да осигуряват биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези с над 10 000 е.ж., които заустват директно или във водосбора на чувствителна зона - да отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор. България следва да изпълни изискванията на Директивата за изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за агломерации с над 10 000 е.ж. до 31/12/2010 г. и за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. до 31/12/2014 г.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ агломерациите с над 10 000 е.ж. са разпределени в няколко категории:

- агломерации, в които има изградена ГПСОВ, за която не се налага разширение, реконструкция и модернизация за отстраняване на азот и фосфор - Разлог и Самоков;

- агломерации, в които има изградена ГПСОВ, за която се налага разширение, реконструкция и модернизация за отстраняване на азот и фосфор - Благоевград,  Дупница, Ихтиман, Кремиковци, Кюстендил, Перник, Радомир, София;

- агломерации, в които е изградено само механично стъпало и е необходимо доизграждане на станцията – Ботевград;

- агломерации, в които в момента се изгражда пречиствателна станция – Етрополе;

- агломерации без изградена ГПСОВ -  Банкя, Банско, Гоце Делчев, Елин Пелин, Костинброд, Нови Искър, Петрич, Пирдоп, Сандански, Своге.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ агломерациите между 2 000 и  10 000 е.ж. са разпределени в следните категории:

- агломерации, в които има изградена ГПСОВ, за която не се налага разширение, реконструкция и модернизация – Земен, к.к Боровец (3 ПСОВ);

- агломерации, в които има изградена ГПСОВ, за която се налага разширение, реконструкция и модернизация – Врачеш, гара Елин Пелин, Кочериново, Правец;

- агломерации без изградена ГПСОВ (Пълен списък на агломерациите без изградена ГПСОВ – в „Доклад за  прилагане на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места” /Приложение II – Агломерации между 2000 и 10000 е.ж./ Таблица23, стр.51).

РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2010-2013 г.) дават информация за броя на ПСОВ и дела на обслуженост на населението от района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЗР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи ПСОВ е застъпено в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мярката се запазва и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР.

1.3. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на    управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

В приоритет 2 на РПР на ЮЗР (2007-1013 г.) „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” се отчитат или отразяват целите на основните програмни документи, касаещи интегрираното управление на отпадъците в страната - Националната стратегия по околна среда, Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, и Програмите за прилагане на директиви на Европейския съюз относно управлението на отпадъци. По-детайлно описание на изпълнението на конкретните мерки и дейности по приоритет 2, специфична цел 2.3 по отношение съответствието на Регионалния план с изброените документи е поместено в т.4, т.5 и т.6.

1.4. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) 2009-2013 г. (в сила от 01.01.2009 г. и актуализирана септември 2010 г.) и в изпълненение на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) се предвижда изграждането на претоварни станции и на 23 съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МВТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. Предвижда се изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на регионални депа, на които се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Регионалните депа в ЮЗР, на територията на които се предвижда изграждане на такива съоръжения са Кочериново, Перник, София.

За новото регионално депо на София се предвижда изграждане на инсталация за механично биологично третиране (МБТ) с производство на гориво от отпадъци (RDF) и депо за обезвреждане на отпадъците, след тяхното предварително третиране. В резултат на проведени предпроектни проучвания е взето решение инсталацията за МБТ и депото за третирани неопасни отпадъци да бъдат изградени на площадка в близост до с.Яна, местност „Садината”, а инсталациите за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци да бъдат разположени на площадка в местността „Хан Богров”, с. Долни Богров. На 19 април 2010 г. приключи оценката на национално ниво (от МОСВ) на проекта и той бе изпратен за оценка в Европейската комисия, като предстои решение на ЕК по отношение на първата фаза на проекта. В периода до стартиране на експлоатацията на новите съоръжения обезвреждането на битовите отпадъци в Столична община ще бъде обезпечено чрез надграждане на депото в кв. Суходол и изграждане на инсталации за третиране на твърди битови отпадъци. Балираните отпадъци ще бъдат транспортирани за обезвреждане до регионални депа за отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания, извън територията на Столична община.

За бъдещото регионално депо в Перник се предвижда изграждане на инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци. Изграждането започна през 2009 г. С проекта за изграждане на регионално депо в Кочериново се предвиждат съоръжения за компостиране на биоразградимите отпадъци, за третиране на строителни отпадъци, за временно съхраняване на опасни отпадъци, за сепариране на битови отпадъци. Предвидено е да бъдат изградени три претоварни станции.  Предвижда се пускането в екплоатация на инсталациите за компостиране на регионалните депа в Перник и Кочериново да започне през 2012 г.

Също така на територията на всяка община следва да бъдат изградени площадки за събиране на зелени отпадъци от паркове, градини и дворове, които след шредиране ще бъдат компостирани или ще бъдат транспортирани до регионални съоръжения за компостиране.

НПУДО е идентифицирала 40 потенциални общини или групи от общини за изграждане на претоварни станции към регионалните депа за отпадъци. Потенциалните общини са определени при следните допускания:

- разстояние от общинския център до съответното регионално депо над 40 км.

- население на общината или групата общини е над 20 000 жители.

Решението за изграждане на съответната претоварна станция следва да бъде взето след съответната оценка на ползите и разходите.

В райони, които се характеризират с голямо количество биоразградими отпадъци като райони с еднофамилни къщи в селата и еднофамилни къщи тип “вила” в предградията е подходящо да продължи въвеждането на домашното компостиране.	В  периода на действие на НПУДО в системата за домашно компостиране следва да бъдат обхванати:

- до 2010 година - 70 000 домакинства;

- до 2013 година - 89 000 домакинства.

Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е възможно чрез постоянно информиране на населението за възможностите за оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за компостиране на семействата, които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци.

Изграждането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците намира отражение в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в рамките на приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките предвиждат изграждане на депа и претоварни станции за отпадъци и въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда” и се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.)

1.5. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

По данни на НСИ към 31.12.2009 г. депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 42 на брой, като най-много - 18 - са тези на територията на област Софийска. Разпределението за останалите области е следното: за Благоевградска - 8, за Кюстендилска - 9, за Пернишка - 6 и за област София - 1. Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране към 31.12.2009 г. във всички области в района е 98,7 %, което е над средния показател за страната – 96,6%. Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%.

Подкрепата за изграждането на мрежа от регионални депа за третиране на отпадъци на територията на ЮЗР е заложено като мярка в РПР на района в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) Регионалният план за развитие не посочва конкретните проекти, които ще се осъществяват, а определя стратегическа рамка за развитие в сектора.

В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. (НПУДО), за осигуряване съответствие с Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, в страната трябва да се изгради система от общо 55 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци. Регионалните депа са разпределени в следните групи:

- Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания и за периода на действие на програмата имат достатъчен капацитет – Горна Малина;

- Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания, за които в периода на действие на програмата е необходимо разширение/ изграждане на допълнителни клетки - Петрич, Сандански, Гоце Делчев;

- Депа в процес на строителство с финансиране от държавния бюджет, ПУДООС – Златица;

- Депа в процес на подготовка за изграждане - Костинброд, Ботевград, Перник, Кочериново, Костенец, Разлог, Столична община.

Към момента общини Горна Малина и Елин Пелин се обслужват от регионално депо, което се намира на 1,5 км от Горна Малина и на 15 км от Елин Пелин. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100 % от населението.

Общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово се обслужват от регионално депо в с.Добротино. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100 % от населението.

Общини Сандански, Струмяни и Кресна се обслужват от регионално депо в с.Плоски, което се намира на 15 км от Сандански, на 21 км от Кресна  и на 10 км от  Струмяни.

Предвиденото за изграждане регионално съоръжение за Перник ще обслужва общините Перник, Земен, Брезник, Трън, Ковачевци и Радомир. През 2005 г. строителството на обекта е спряно. Изготвен е работен проект за продължаване на изграждането на депото в периода на действие на НПУДО. Предвижда се изграждане на инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци.

Към момента община Петрич се обслужва от депо за битови отпадъци, което се намира в с. Ръждак, на 3 км от Петрич. Предстои да бъдат изградени 2 допълнителни клетки.

В процес на строителство е регионално депо за общини Златица, Пирдоп и Челопеч. С НПУДО (2003-2007 г.) в обхвата на регионалното депо са включени допълнително общините Чавдар, Мирково, Антон и Копривщица.

Предвиденото за изграждане депо за Кочериново ще обслужва общините Кочериново, Благоевград, Симитли, Кюстендил, Дупница, Бобошево, Рила, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно. С проекта е предвидено да бъдат изградени три претоварни станции – така, че да бъдат в близост с източниците на най-големи количества битови отпадъци - Кюстендил, Благоевград и Дупница и с оглед намаляване на транспортните разстояния за останалите общини. Предвижда се изграждане и на съоръжения за компостиране на биоразградимите отпадъци, за третиране на строителни отпадъци, за временно съхраняване на опасни отпадъци, за сепариране на битови отпадъци.

Предвиденото за изграждане депо за община Ботевград ще се използва и от общини Правец и Етрополе. Депото ще се изгради в м. Саманлия в землището на с. Трудовец, община Ботевград.

Бъдещото депо за община Костенец ще обслужва и общини Долна Баня, Ихтиман и Самоков, а това за община Костинброд ще се използва и от общините Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.

Предвиденото за изграждане депо за община Разлог ще обслужва и общините Банско, Белица и Якоруда.

1.6. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No. 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.)

Съществуващите общински депа са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и са изградени съгласно действащите към този период нормативни изисквания за изграждане на депа в страната. За тях са подготвени планове за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба или за закриване в срок до изграждане на новите регионални депа. Основната част от съществуващите депа, които не отговарят на нормативните изисквания (203 на брой) следва да  преустановят експлоатация съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО).

Предвид очакваното закъснение при изграждането на част от регионалните депа до изграждането им следва да се предприемат следните мерки:

- частично и временно пренасочване на отпадъците от съседните региони към вече изградените регионални депа;

- разширение на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на директивата за депониране на отпадъци, но разполагат с хидрогеоложки проучвания и имат разработени проекти за разширение или  нова клетка;

- удължаване срока на експлоатация на депа, които отговарят на изискванията на Директивата за депониране на отпадъците;

- използване на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба до изграждането на новите депа.

Средствата за закриване на съществуващите общински депа за битови отпадъци ще бъдат осигурени от общинските бюджети и частично от Оперативна програма „Околна среда”.

Прието е, че закриването на депата ще бъде извършено както следва:

- едновременно със строителството на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 80% от строителните работи;

- една година след изграждането на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 50% от строителните работи.

В периода на действие на НПУДО (2009-2013 г.) следва да бъдат закрити и рекултивирани всички нерегламентирани сметища на територията на страната. Закриването на нерегламентираните сметища ще бъде приоритетно извършвано чрез предепониране на съществуващите депа в съответната община в периода до стартиране на тяхната рекултивация.

В областта на управление на отпадъците дейностите по отстраняване на стари замърсявания и рекултивиране на засегнатите площи са заложени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,  специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.7. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващите защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че Югозападният район има уникална флора и фауна, представена от богато видово разнообразие. Защитените природни територии в обхвата на Югозападния район са пряко свързани с проблема за опазване на природната среда и са неделима част от всички сфери на социално-икономическия живот на района. В района широко представителство имат различните категории съгласно Закона за защитените територии.

Национални паркове

- В териториалния обхват на Югозападния район влизат напълно два от трите Национални парка в страната (НП „Рила” и НП „Пирин”) и незначителна част от третия (НП „Централен Балкан”). В техните граници се включват и други защитени природни обекти, които остават под определения за тях режим. Изготвен и одобрен е план за управление на Национален парк „Рила” (2001-2010 г.), разработен e план за управление на Национален парк „Пирин” (в сила от 2004 г.) Със средства по ОП „Околна среда” се реализира проект за „Актуализиране на План за управление на Национален парк „Рила” с бенефициент Дирекция Национален парк Рила.

Природни паркове

В Югозападния район изцяло влизат териториите на два от общо десетте природни парка в страната (ПП „Витоша” и ПП „Рилски манастир”) и части от ПП „Врачански Балкан”. Техният защитен режим е значително по-ограничен от този на националните паркове. Има рестрикции, свързани със стопанската дейност на териториите на сравнително голяма площ, основните възможности са свързани с отдиха, туризма и рекреацията. Разработен e план за управление на Природен парк „Витоша” (2005-2014 г.)

Резервати

В Югозападния район за резервати и поддържани резервати са обявени отделни местности или кътове от природата, в които се опазват представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности. На територията на Югозападния район съществуват 20 броя резервати с обща площ от 29 538.6 ха и 1449.3 ха буферна зона. Тяхното разпределение по области е: Благоевградска област – 9, Кюстендилска област – 4, Софийска област – 6 и област Перник – 1.

Природни забележителности

За природни забележителности в Югозападния район са обявени обекти с геоложки, палеонтоложки или друг характер, които имат научна, културна, историческа или естетическа стойност. На територията на района съществуват 70 броя природни забележителности с обща площ 2296.0 ха.

Защитени местности

Тази категория защитени природни територии е най-подходяща за провеждане на дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и има сравнително по-лек статут на защита.

В социално-икономическия анализ на проекта на актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2009-2013 г.) е представена информация съгласно Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и Националната екологична мрежа за определените защитени зони по Директива 79/409/ЕИО (за защита на дивите птици) към м.декември 2007 г. (25 на територията на района), както и за защитените зони по Директива 92/43/ЕИО (за запазване на природните местообитания) към м.декември 2007 г. (42 на територията на района).

РПР пряко не е свързан с инвестиционния процес, поради което не е възможно да се направи преценка за изпълнението на мярката, касаеща инвестиционния процес.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” са заложени мерки, насочени към oпазване и възстановяване на биологичното разнообразие на територията на района. Включени са дейности за оценка на ресурсите, мониторинг, възстановяване, поддържане и контрол. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда”.

1.8. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на ЮЗР, тъй като това не е устройствен план.

В стратегическата част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 1  „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” е предвидена мярка, насочена към създаване и реконструкция на съществуващи туристически съоръжения, подобряване на достъпа до тях и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси. Предвидени са дейности, свързани с изграждането на техническа и туристическа инфраструктура и социализация на обекти на културно-историческото наследство. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Регионално развитие”.

В Приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”  на плана е залегнала мярка, насочена към опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда”.

Дейности, свързани с реконструкция, реставрация и консервация на паметници на културата в подкрепа на развитието на културния туризъм са предвидени по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.5 „Опазване на културно-историческото наследство”. Очертават се дейности, насочени към инвестиции в движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство, тяхното съхраняване, експониране и социализация за целите на културния туризъм. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Регионално развитие”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) всички мерки са запазени. С оглед съответствието им с обосновката на специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” от приоритет 1 на РПР на ЮЗР e посочeно, че при изготвяне и промяна на устройствените планове на областите и общините в обхвата на ЮЗР следва да бъдат отчетени границите на паметниците на културно-историческото наследство и всички дейности, предвидени за извършване в тях и техните зони. Същото се отнася и до обосновката на специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от приоритет 2 на РПР на ЮЗР и по-конкретно мярката, касаеща опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии.

1.9. Да се разработи система за борба с ерозията на почвите.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че почвената покривка на територията на района е подложена на въздействието на силни ерозионни процеси, което е причина за намаляване на почвеното плодородие и скъсяване на почвения профил. На територията на района се наблюдава замърсяване на почвената покривка с тежки метали и др. или нейното физическо унищожаване при извършване на минно-добивни, преработвателни и строителни работи. Особено силно антропогенно влияние върху почвената покривка се наблюдава в районите с интензивна промишлена и строителна дейност (София и, в по-малка степен, Перник).

Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие. Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на ЮЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата. Въпросите за устойчиво управление на земите са разгледани индиректно - направен е анализ на състоянието на селското и горското стопанство в ЮЗР, посочена е ролята на горите като защита на селскостопанските площи от ерозионни процеси, определено е за в бъдеще като основна цел увеличаването процента на лесистост в района.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) са предвидени дейности, свързани с подобряване на горско-стопанската инфраструктура, изграждане на нови и подобряване на съществуващи горски пътища и съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени участъци - по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.)

Ликвидирането на нерегламентирани сметища, почистването на земи, замърсени с битови и строителни отпадъци, рекултивирането на стари депа и др. ще спомогне да се възстановят земи за ползване за земеделски и горски нужди и ще повлияе благоприятно върху състоянието на земните ресурси. В тази връзка посредством реализиране на дейности, свързани с мярка „Подобряване управлението на отпадъците” от приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР също се цели намаляване на рисковете от ерозия. Дейностите, предвидени във връзка с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, определянето и поддържането на ценни местообитания и характеристики на ландшафта - приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР, както и свързани със създаване и поддръжка на зелени площи и изготвяне на планове на площи с нарушено екологично равновесие - приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда” на РПР на ЮЗР, също са свързани с предотвратяване на влошаването на характеристиките на почвите в района.

Изброените мерки са включени и в Актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) и са в обхвата на ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”.

1.10. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Предпазването от евентуални наводнения и възстановяване на щетите от тях са залегнали в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дефинирани са мерки, свързани със: създаване и укрепване на инфраструктури за предотвратяване на наводнения; поддържане в добро състояние на съоръженията за защита от наводнения; почистване на дигите и речните корита от вредна растителност и укрепването им; изграждане на бентове, преливници и др.; рехабилитация и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура; информационни системи за мониторинг и ранно предупреждение за високи нива на реките; укрепване на терени, засегнати от свлачищни процеси и други, които са в обхвата на ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”.

Доколкото нарастването на населените места и стопанските активи в заливните равнини и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода допринасят за увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях, дейностите по предотвратяване на рисковете от наводнения следва да се разглеждат в неразривна връзка с мерките, предприемани за подобряване състоянието на почвите и с развитието на градската среда.

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на ЕС от 23.10.2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения за всеки район на речен басейн се разработват планове за управление на риска от наводнения, които представляват елементи от интегрираното управление на речните басейни заедно с плановете за управление на речни басейни, които са отчетени в т.12 .

1.11. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Интегрираното регионално развитие и прилагането на политика за комплексно развитие на ЮЗР е свързано с обезпечаване на качествена градска среда и насърчаване на агломерационните връзки между селищата. Разположението на град София на територията на района дава възможности за интегрирано развитие на столицата и съседните административни области, както и за развитие на интеграционните връзки между локалните градски центрове и засилване на връзките им с прилежащия селски ареал.

В рамките на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Възстановяване и обновяване на градски райони и насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда” по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда”, с която е предвидено да се подкрепят дейности по планиране и поддръжка на зелени площи (системи) в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията, благоустрояване на обществени терени, реконструкция и ремонт на обществени сгради. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места, особено в големите градски центрове, където е налице концентрация на население и претоварване на средата.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на ЮЗР, а на устройственото планиране.

1.12. Водоползването и ползването на водни обекти , в т.ч. за изграждане на нови МВЕЦ, да бъде съобразено с режимите на водоползване и ползване съгласно Закона за водите и плановете за управление на речните басейни.

В аналитичната част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е извършен анализ на състоянието на водните ресурси в района. Отчетено е, че водите на района попадат в Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област на малка част от р. Марица. Броят на построените ВЕЦ на територията на ЮЗР е както следва: 14 - по поречието на р. Струма, 3 - по поречието на р. Места и 8 - по поречието на р. Искър. Дейности във връзка с ползването на водните обекти на територията на ЮЗР са заложени по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и се запазват в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2010-2013 г.) Дейностите са насочени към разработване на интегрирани системи за управление и мониторинг на водите, почвите и въздуха и към насърчаване изграждането на съоръжения за използване на енергията от водата – ВЕЦ - в речните части в района.

Плановете за управление на речните басейни /ПУРБ/ са основен инструмент за управление на водите на басейнов принцип за периода 2010 – 2015 г. Те се разработват за всеки район за басейново управление на територията на страната членка на ЕС съобразно изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС. Една от целите на тези планове е постигане на добро екологично и химическо състояние на речните басейни, което ще доведе и до ограничаване на неблагоприятни последици при наводнения. Първият план за управление на речните басейни в Западнобеломорския район се изготвя от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и е утвърден със Заповед РД - 291 от 22.03.2010 г. от Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Дунавски район е разработила проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район, утвърден със за повед РД - 293 от 22.03.2010 г. от Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Източнобеломорски район е разработила проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, утвърден със за повед РД - 292 от 22.03.2010 г. от Министъра на околната среда и водите.

1.13. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

В аналитичната част на РПР Югозападният район е определен като район с благоприятни климатични условия и разнообразие на географията – обхваща изцяло или отчасти 10 планини и планински вериги, три големи реки с плодородни речни долини, полета и планински пасбища, много находища на лековити минерални води, над 350 естествени езера. Югозападният район е считан за район с концентрация на природни и антропогенни ресурси с широк потенциал за развитие на различни видове туризъм. Описани са защитените територии в обхвата на района: национален парк Рила, национален парк Пирин, част от национален парк Централен Балкан; природен парк Витоша, природен парк Рилски манастир, част от природен парк Врачански Балкан; около 20 резервата; защитени местности; природни забележителности. Културно-историческото наследство е представено от археологически, исторически, културни и архитектурни паметници, уникални фолклорни традиции, фестивали, занаяти и традиционни производства. В района се намират редица туристически обекти с важно значение, като например Рилския манастир и Боянската църква, Мелник и др. Функционират редица курорти като Боровец, Банско, Паничище, Сандански и др., в които се предлага целогодишно настаняване. Голям туристически поток привлича и столицата София.

Тъй като екотуризмът е фактор, допринасящ за растеж на местната икономика, социалното развитие и опазването на околната среда, при формулиране на стратегическите цели на Националната стратегия за екотуризъм са обхванати широк спектър дейности, които са отразени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и проекта на актуализиран документ за  изпълнението му, а именно:

- опазване на биологичното разнообразие и културното наследство. Целта намира приложение в приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” и в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. Мерките ще се финансират съответно по ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда”;

- развитие на екотуристическия бизнес. Целта е застъпена в приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.1 „Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и създаване на бизнес мрежи и клъстъри от МСП на база на специфични местни ресурси” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. Мярката е в обхвата на ОП „Конкурентоспособност”;

- регионално и местно развитие - планиране и изграждане на подходящата инфраструктура за подобряване на достъпа до обектите на екотуризма, стимулиране и поддържане на съществуващите местни и регионални модели и най-успешни практики в сферата на екотуризма, интегриране на екотуризма в регионалните и общински планове за развитие, провеждане на форуми за екотуризъм, събития и чествания на регионално ниво и др. Дейностите намират приложение по приоритет 1, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. и ще се реализират със средства по ОП „Регионално развитие”.

С цел обхващане на ландшафтното разнообразие на територията на страната в Националната стратегия за екотуризъм са разграничени географски клъстери, които са от ключово значение за мрежата на развитие на екотуризма. Условно те са наречени екотуристически региони или еко-региони. Границите на регионите не са фиксирани и  описанията им са обособени заради потенциала им да служат като координиращи центрове на местните общински съвети, туристическите асоциации и бизнеса. Предвидени са да предлагат многообразие от туристически атракции, свързани по някакъв начин с ключовите елементи на защитена територия от националната екологична и културна мрежа, представени в съответния регион.

Територията на Югозападния район попада в границите на няколко еко-региона: Югозападен еко-регион, еко-регион Западни Родопи, еко-регион Витоша-Северна Рила, Западен крайграничен еко-регион и еко-регион Западна Стара планина.

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от  Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух

Качеството на атмосферния въздух е сред актуалните екологични проблеми на Югозападен район. Той е определян като географско пространство със значителни стойности на антропогенно натоварване и съответно с влошени качества на атмосферния въздух. Активни източници на замърсяване са зоните на концентрация на промишлените дейности и урбанизираните ареали. Традиционно проблемни зони са София и Перник. На това основание и след предварителна оценка на нивата на замърсителите, по решение на МОСВ от 2001 г (по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС), тук са категоризирани съответни райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), а именно Столичен район, Елин Пелин, Пирдоп и Златица, Перник. Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите  е утвърден нов списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), считано от 31.12.2007 г. На територията на Югозападен район от ниво 2 се намират части от 2 от РОУКАВ – Югозападен и Столичен. На територията на РИОСВ-Перник има един район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух- „Югозападен”, включващ две области: Перник и Кюстендил. Община Благоевград е класифицирана като зона Благоевград в рамките на РОУКАВ “Югозападен”. Териториите на област София и област Софийска се причисляват към РОУКАВ Столичен.

По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда (към 31.12.2009 г.) и съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда за 2009 г. повишени емисии на серен диоксид във въздуха от горивни и производствени процеси са отчетени в община Перник, което се дължи на дейността на ТЕЦ „Република”, гр. Перник. В Столична община под влияние на транспортната интензивност са отчетени едни от най-високите за страната емисии на азотен диоксид. Превишение на средно часовите норми е регистрирано в АИС „Хиподрума”, АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово”. Урбанизираният характер на територията обуславя генерирането на значително прахово замърсяване, като най-високи концентрации на ФПЧ за страната в границите на ЮЗР са измерени в Перник. През 2009 г. в 4 ПМ, разположени в София (АИС „Надежда”, АИС „Хиподрума”, АИС „Павлово” и АИС Копитото”) е регистрирано превишение на праг за информиране на населението (180 µg/m3) по отношение контролирането на озона. Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух (10 mg/m3) през 2009 г. е регистрирано в РОУКАВ София – в АИС „Павлово”. Източник на замърсяването основно е транспортът, както и всички останали горивни процеси. В Пирдоп измерената концентрация на кадмий през 2009 г. е под средногодишната норма. Концентрацията на фенол се контролира в пункт София/„Гара Яна”, за 2009 г. не е регистрирано превишаване на пределно допустима средно часова концентрация (ПДКс.ч.) за фенол. Средноденонощната концентрация е превишена през 2,3% от дните. Измерена е концентрация, превишаваща 1,7 пъти нормата.

Като конкретно реализирани дейности, в част от общините на територията на съответните РОУКАВ, в които се изпълняват програми по чл. 27 от ЗЧАВ, могат да бъдат посочени:

- Столична община – през 2009 г. е изградена 2510 m газоразпределителна мрежа, присъединени са 2815 потребители, от които 79 стопански и 2736 битови. Продължава изпълняването на програмата за поетапно обновяване на автопарка от масовия градски транспорт, като новодоставените автобуси са оборудвани с двигатели, отговарящи на сертификат ЕВРО 4. Ограничен е достъпът на автомобили в централната градска част чрез разширяване на „Синята зона”. Реализиран е проект за изграждане на второ табло (на бул. „Евлоги Георгиев”, в района на „Орлов мост”) към Автоматизираната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Пусната е линията на метрото от станция „Сердика” до „Младост”. Ремонтирани са 681 692 m2 от пътната инфраструктура. Изградени са 15 km велоалеи. При зимната поддръжка на уличната мрежа са използвани солни разтвори;

- Община Перник – през 2009 г. започва първи етап от проекта за газификация на гр. Перник посредством газифициране на кв.“Църква“ и кв.“Изток. Преасфалтирана е цялата вътрешно-градска мрежа, централната част на града и вътрешно-квартални пространства. Създадени са нови кръстовища, с цел подобряване на организацията на движението на моторните превозни средства и намаляване на задръстванията;

- Община Пирдоп – изготвен е проект за консервиране и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в местността „Сулюманица”. Изготвен е проект от „Еко Медет” ЕООД за рекултивация на терените извън концесията в района на хвостохранилище „Медет”. Извършена е техническа рекултивация на хвостохранилище „Медет”.

РИОСВ-София контролира обекти, значими емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, които на територията на инспекцията са над 300. Контрол се упражнява и върху: бензиностанции и газо-станции; фирмите за химическо чистене; фирми, които произвеждат, употребяват и съхраняват опасни химични вещества и препарати; инсталации, в които се употребяват органични разтворители; фирми, които осъществяват внос и износ на озоноразрушаващи вещества; обекти с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух.

През 2010 г. съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график за извършване на контролни измервания на емисиите от неподвижни източници, е проведен емисионен контрол на следните обекти (основни източници на вредни емисии в атмосферния въздух на Столична община): ОЦ „Земляне”; ОЦ „Люлин”; ТЕЦ „София - Изток”; ТЕЦ „София”; „Чугунолеене”; „Дружба стъкларски заводи” АД; КС „Ихтиман” към „Булгартрансгаз” ЕАД; „Булсан” ЕООД гр. Ботевград; „Елаците Мед” АД с. Мирково; „Пролайф Технолоджи” ООД с. Мирково; „Аурубис България” АД; „Керамичен завод” гр. Ботевград; ПУДОООС - МОСВ инсталация за изгаряне на опасни отпадъци (инсинератор) към Александровска болница; „София  Мед” АД; „Медиком” ЕООД инсталация за изгаряне на опасни отпадъци (инсинератор) към ВМА – ГОС гр. София; „Кодак Графикс Комюникайшънс” АД; АБ „Враждебна” към „Пътища и съоръжения” ЕАД  гр. София.

Контрол на Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се извършва чрез представените от собствениците и ползватели на обекти резултати от собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ).

В съгласие с Наредба № 10 за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферен въздух от големи горивни исталации (ДВ, бр. 93 /2003 г.) и подготвяне на първичната информация за тях с цел докладване ежегодно по Директива 2001/80/ЕО на контрол са подлагани: ОЦ „Земляне”; ОЦ „Люлин”; ТЕЦ „София Изток”, ТЕЦ „София” и ТЕЦ „Кремиковци”.

На територията на РИОСВ–София са разположени 7 пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух. Те са разпределени в два РОУКАВ: РОУКАВ Средногорие: ръчен пункт Пирдоп и РОУКАВ Столичен: ръчен пункт Гара Яна, АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово”, АИС „Красно село”, АИС „Дружба”, АИС „Копитото”.

Според анализите в годишния Доклад за състоянието на околната среда за 2010 г. на РИОСВ–София, автомобилният транспорт е най-големият източник на замърсяване. Има системни превишавания на пределно допустимите концентрации по показател фини прахови частици. Тези превишения са главно през зимните месеци (отоплителния сезон). Основни причини за превишаване на нормите са промишлените обекти, използваните горива в битовия сектор и транспорта, основните пътни артерии и строителството. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството регистрирана прах. Високи концентрации и превишения на на нормата с допустимото годишно отклонение от 35 пъти са регистрирани във всички пунктове с изключение на АИС „Копитото”. Най–високи концентрации са регистрирани на пунктовете АИС „Орлов мост”, АИС „Дружба”и АИС „Павлово”.

По показател серен диоксид през 2010 г. няма превишения. Средногодишната норма за азотен диоксид се превишава в АИС „Орлов мост” в следствие на интензивния автомобилен транспорт.

През 2010 г. няма регистрирани превишения от АИС „Красно село” и АИС „Дружба” на средночасовите стойности по показател озон. Регистрирани са превишения в АИС „Копитото”, АИС „Надежда” и АИС „Павлово”. Те са през летните месеци и се дължат на високите температури и интензивния автомобилен транспорт.

По данни на инспекцията от 2005 г. работи програма за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община, както и обновен проект на Програма за подобряване организационното и информационното осигуряване качеството на атмосферния въздух. Община София е в процес на разработване и актуализация на общинската програма и план за действие към нея, доказващи осигуряване постигането на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10.

На територията на Столична община се очертават няколко зони, които влияят пряко на КАВ:

- Района непосредствено около „Кремиковци” АД, от който се имитират високи концентрации във въздуха на прах, газови замърсители и тежки метали.

- Центъра на София, зоните с плътна застройка и интензивно движение на автомобилния транспорт.

- Районите, които се водят индустриални.

- Битовите източници използващи в домакинствата главно през зимния сезон, твърди или течни горива за отопление.

В СО постъпва първична информация за нивата на атмосферните замърсители в реално време. Монтирани са електронни информационни табла за качеството на атмосферния въздух на ул. „Г.С.Раковски” и на кръстовището на Орлов мост.

В Софийска област РИОСВ-София контролира 21 общини, съгласно изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление на атмосферния въздух, които условно са обединявани в:

1. Райони, в които е налице превишаване на установените норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и които са изготвили (или са в процес на актуализация) Програми за намаляване на вредните емисии са общините Пирдоп, Златица и Челопеч. В района на тези общини влошеното качество на атмосферния въздух е следствие от дейността на „Аурубис България” АД, „Елаците Мед” АД, хвостохранилищата на „Елаците Мед” АД, хвостохранилището „Медет”, „Челопеч Майнинг” ЕАД, някои кариери и други по-малки обекти.

Един от основните фактори влияещ върху КАВ на местно ниво е „Аурубис България” АД. С изпълнение на Инвестиционната си програма за организиране на емисиите (намаляване на неорганизираните прахови емисии от металургията на „Аурубис България” АД), както поддържане на пътната инфраструктура от община Пирдоп, през отчетения период се наблюдава подобрение в качеството на атмосферния въздух от предходни години. Община Пирдоп е в процес на разработване и актуализация на общинската програма и план за действие към нея, доказващи осигуряване постигането на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10.

2. Райони, в които не се наблюдава превишаване на нормите по КАВ – Ботевград, Правец, Етрополе, Годеч, Своге, Копривщица, Долна баня, Горна Малина. РИОСВ–София периодично извършва контрол на промишлените предприятия в тези общини с цел недопускане на голямо количество вредни емисии от тяхната дейност, която би довела до промяна качеството на атмосферния въздух. През 2009 г. е извършен имисионен контрол на КАВ в гр. Ботевград. . В част от общините като Ботевград, Елин Пелин, Ихтиман, Правец, Костинброд е осъществена битова газификация, в друга част от общините предстои. Това ще намали нивата на емисиите на прах и серни оксиди.

В Софийска област има и общини, в които качеството на атмосферния въздух е близко до естествения фон, без значително антропогенно влияние, в които с успех може да се развива екотуризъм и балнеолечение – Долна баня, Копривщица и др.

Към настоящият момент на територията на РИОСВ-Перник (данни от Доклад за състоянието на околната среда в гр. Перник за 2009 г.) са разположени един ръчен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ (Пункт „кв. Църква”) и една автоматично-измервателна станция (АИС - Пункт „Шахтьор”). Според анализите на инспекцията по показател ФПЧ10 има регистрирани системни превишения, които са от 1,24 до 3.44 пъти над ПДК. Основни източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в района, са: „Топлофикация - Перник” ЕАД, „Стомана Индъстри” АД, емисиите от битовия сектор и транспорта (вкл. ремонтните дейности за АМ Е-79 и цялостният ремонт през летния период на 2009 г. на вътрешноградската улична мрежа, централната част на града, вътрешно-кварталните пространства и създаването на нови кръстовища, изкопните дейности за газификацията на кв. „Изток” и кв. „Църква”). При определени метеорологични условия се прибавя и влиянието на ТЕЦ „Република”.

Община Перник има изготвена „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми”, съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Същата е приета с решение № 241 от Общински съвет Перник. Програмата е актуализирана с решение № 466/22.12.2009 г. на Общински съвет – Перник.

РИОСВ-Благоевград контролира, чрез измерване на емисиите, 53 обекта с източници на емисии на вредни вещества от горивни процеси в промишлеността (прах, въглероден монооксид, серен диоксид, азотни оксиди, сажди) и инсталации с емисии на летливи органични съединения. Приключил е вторият етап по изпълнението на нормативните изисквания за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, като на територията на РИОСВ-Благоевград през 2007/2008 г. са въведени задължителни технически изисквания към съоръженията (бензиностанции, складови бази и терминали за товарене и разтоварване на бензини, класифицирани по групи  съобразно следните три критерии: местоположение, годишна производителност и период на въвеждане в експлоатация), с цел намаляване и предотвратяване изпускането на ЛОС в атмосферния въздух.

На територията на гр. Благоевград е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 01.01.2008 г, съгласно Заповед № РД-264 от 28.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. През 2010 г. са регистрирани 359 средноденонощни концентрации на ФПЧ 10, като 58 превишават средноденонощната норма /СДН/ от 50 μg/m3 Средногодишната концентрация на ФПЧ 10 през 2009 г. е 40.4 мкг/м3 и надвишава средногодишната норма от 40 мкг/ м3. Средногодишната концентрация през 2010 г. е 33.85 μg/m3, и не надвишава средногодишната норма от 40 μg/m3 .

Към 31.12.2010 г. нивата на контролиранираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), са под установените норми за опазване на човешкото здраве. Въпреки намаляването на броя на превишенията на праговите стойности на средно- денонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10, все още броят на превишенията на ПС на СДН (50 μg/m3) надвишава допустимия по Наредба №12/2010 г. (ПС на СДН за ФПЧ10- да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година). Сравнено с 2009 г., през докладваната 2010 г., броят на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 е намален с около 9,5%. Намален е броят на дните с превишение на нормата през зимните месеци- януари и ноември, сравнено с това през 2009 г. Относно причините за регистрираните превишения на СДН за ФПЧ 10 е установено следното :

- през последните години, включително и 2010 г., в община Благоевград не са пускани в експлоатация нови или стари /временно изведени от експлоатация/ обекти със значителни източници на прахови частици;

- ежегодно расте броят на моторните превозни средства;

- осигуряване качеството на измерванията с въвеждане на АИС също водят до нарастване на броя на регистрираните превишения.

За ограничаване на емисиите, РИОСВ-Благоевград предприема необходимите превантивни и текущи мерки съгласно компетенциите и задълженията за контрол, определени в ЗООС и ЗЧАВ, с оглед запазване на възможно най-доброто качество на въздуха в общината.

С решение №288/27.11.2009 г. на Общински съвет Благоевград е приета Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Благоевград.

Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата.

Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните обеми на ползваните води до 138405 хил. m3 за 2009 г. Основните потребители на вода са промишлените производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство, в т.ч. за напояване.

Съгласно последните представителни данни на НСИ (за 2009 г.) в Югозападния район е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи, тъй като делът на водоснабденото население е 99%, равен със средния показател за страната. В резултат на постигнатия напредък след 2000 г. в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, състоянието на Югозападния район е приемано за сравнително благоприятно, а относителният дял на населението с нарушено водоснабдяване доближава средния за страната – 21,6 % (в сравнение с критичните 45,5% за Северозападния район). Пречистване на питейните води се прилага във всички области на района.

Като особено неблагоприятен се окачествява екологичният статус на повърхностните води. Най-интензивно е натоварването в басейна на река Струма. Тук са регистрирани шест участъка, в които нивото на замърсителите е над допустимите концентрации. Замърсяването се причинява от заустените води от бита и различни производства, залпови замърсявания от ТЕЦ Бобов дол. В басейна на р. Искър са категоризирани четири участъка. Kачеството на водите на Струма e добро с незначителни промени в състоянието на водите в речния басейн. Наблюдават се инцидентни превишения на нормата за III категория основно по показателя амониев азот след големите населени места. В горното поречие водите на Места са незначително повлияни от антропогенно въздействие и показателите в реката рядко се различават от естествените или желаните стойности. Отпадъчни води с повишени концентрации на тежки метали се заустват в р. Златишка и Пирдопска.

Биологичният мониторинг на водите в региона показва, че 70 % от водите имат качествата на средно замърсени до води в добро и много добро състояние, а замърсените и силно замърсените води са около 30%. Около 80% от пунктовете в лошо състояние са от поречието на р. Струма – силно замърсени са водите на реките Банщица, Благоевградска и Санданска Бистрица (в приустиевата зона) и река Разметаница след Бобов дол. Останалите 20% от пунктовете в лошо състояние са от поречието на Места – река Изток след р. Бела, река Станянска след мина „Станянци”, река Златарица (в приустиевата зона) и река Неврокопска след град Гоце Делчев. Средно замърсени са водите на реките Добринишка, Бела, Белишка, Треклянска, Мещичка, Конска, Драговищица и Джерман. В много добро и добро състояние са реките Рилска, Канина, Ябланица, Вещерица и Елешница.

Югозападният район е с най-висок дял на населението, обхванато от канализационни мрежи - 86,5% (2009 г.) Тук в експлоатация са висок брой градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) – 16, което показва благоприятна тенденция за нарастване на процента на обслужваното население (71,1%).

През територията контролирана от РИОСВ–София протичат реки от поречията на р. Искър, р. Нишава и р. Марица. Извършва се контрол на обекти, формиращи отпадъчни води,  които заустват в повърхностни водни обекти, както и на обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ – София. По-значими са 128 бр. обекти в териториалния обхват на 24 района на Столична община и 21 общини от Софийска област.

Контролът на качествата на водите в реките се осъществява на определени пунктове от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), в съответствие със Заповед на МОСВ. Честотата на пробонабиране от отделните пунктове е различна. В рамките на НСМОС се провежда хидробиологичен и физикохимичен мониторинг за оценка състоянието и качеството на повърхностните води. На основните водни обекти - р. Искър, р. Лесновска, р. Тополница и р. Марица периодично се извършва мониторинг по утвърден график.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти с органични вещества на територията, контролирана от РИОСВ-София, са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащите дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води на голяма част от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения.

По-големи емитери на производствени отпадъчни води по поречия са:

Поречие Искър и Нишава:

1. „Джиев” АД – Птицекомбинат, гр. Костинброд

2. „Санитекс  Пейпър Продуктс” ООД, гр. Костинброд - Цех за производство на малограмажна хартия.

3. „Кока Кола ХБК България” АД, гр. Костинброд

4. „Крафт Фуудс България” АД, гр. Своге.

5. „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”, СО

6. Рудничен комплекс „Елаците”, гр. Етрополе към „Елаците Мед” АД, с. Мирково.

7 „Еф Би Ти” ЕООД, гр. Костинброд

8. „Кремиковци” АД, кв. Ботунец, гр. София

9. „Профекс Биопродукти” АД

10. „Роял Патейтос” АД, с. Белчин – Фабрика за производство на бланширани картофи.

Поречие Марица:

1. „Аурубис България”АД, гр. Пирдоп

2. „Челопеч Майнинг” ЕАД, с. Челопеч

3. „ХХИ Костенец”АД, гр. Костенец

4. Обогатителен комплекс - с. Мирково към „Елаците мед” АД, с. Мирково

По поречието на Искър и Нишава са изградени пречиствателни станции на следните населени места – на гр. София, гр. Правец, гр. Самоков, гр. Ботевград, к.к. Боровец, община Самоков. В процес на изграждане е пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Етрополе. По поречието на Марица е изградена пречиствателна станция само на гр. Ихтиман, която се стопанисва от „Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман. Продължава строителството със средства по ПУДООС на пречиствателната станция на гр. Копривщица. Със средства отпуснати от ПУДООС са изградени следните обекти: Главен канализационен клон І, отвеждащ отпадъчните води от в.з. „Бояна”, Канализационни колектори в кв. Горубляне, София и други.

В изпълнение плана на контролната дейност на РИОСВ–София и на Контролно-информационната система за качеството на отпадъчните води, през 2010 г. са извършени общо 150 проверки по превантивен, текущ и последващ контрол.

Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води на територията на областите Пернишка, Кюстендилска и Софийска (община Самоков) е организиран в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Контролира се състоянието на водите и водните обекти по поречия Струма, Ерма, Искър и Марица в териториалния обхват на 16 общини. На територията на Област Перник, НСМОС обхваща 15 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в реките и в 3 язовира (яз. Пчелина, втора категория; яз. Студена, първа категория; яз. Ярловци, втора категория). На територията на Област Кюстендил, НСМОС обхваща 18 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в реките и в язовир Дяково, втора категория. На територията на Община Самоков, НСМОС обхваща 4 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в реките и в язовир Бели Искър, първа категория.

Категорията на водите, се определя съгласно Заповед № РД-272 /03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите “за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях”.

Водите в зависимост от качествените показатели и ползването им се разделят на три категории:

Първа – води, които се ползват за питейно-битови цели, питейни нужди в хранителната и други промишлености, изискващи вода от същото качество.

Втора – води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство, воден спорт и други.

Трета – води, които се ползват за напояване, за промишлеността и други нужди.

Река Струма от извори до с. Боснек, община Перник е първа категория, след с. Боснек до вливане на р. Рилска, община Кочериново е втора категория.

Река Ерма от границата с Репубика Сърбия при с. Стрезимировци до границата, след гр. Трън е втора категория

Река Искър в териториалния обхват на инспекцията до яз. Искър е първа категория. Река Марица в територалния обхват на инспекцията попада само горното течение на р. Марица в границите на община Самоков и е първа категория от извори до с. Радуил, след село Радуил е втора категория.

Целта на текущия и последващ контрол е подобряване състоянието на водните ресурси на територията, контролирана от РИОСВ–Перник. Проверките и предписанията са във връзка с предотвратяване и/или преустановяване директното заустване на непречистени отпадъчни води, предприемане на необходимите мерки от страна на ръководствата на предприятията за привеждане на съществуващите пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, както и за изграждане на нови такива. През 2009 г. са извършени 90 бр. проверки общо по превантивен, текущ и последващ контрол, както и съвместни проверки с представители на общините по проблеми във връзка с инвестиционни проекти, участия в общински и областни екологични съвети по Закона за устройство на територията, взето е участие в 7 държавни приемателни комисии за въвеждане на обекти в редовна експлоатация, съгласно Наредба № 2 /31.07.2003 г. на МРРБ.

Обектите – емитери, подлежащи на контрол през 2009 г. са общо 26 бр. по поречията на реките Струма, Ерма и Искър, съгласно утвърден списък с писмо изх. № 05-08-83 /08.01.2009 г. на ИАОС. През 2009 г. са извършени общо за отделните поречия 70 бр. проверки с провеждане на емисионен контрол съвместно с РЛ – София. За установени административни нарушения в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите, са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения на „Винпром Кюстендил”, гр. Кюстендил и на „Роял Патейтос”, с. Белчин. Проведена е процедура за актуализация на текущата санкция на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Голямо село.

РИОСВ - Перник извършва текущ контрол за състоянието и експлоатацията на пречиствателните станции /ПСОВ/, включително изпълнението на условията в издадените Разрешителни за заустване на отпадъчни води /РЗОВ/ по реда на Закона за водите.

Предстои изграждане на ПСОВ Трън и реконструкция на 60% от съществуващата  канализационната система. Има проектна готовност от изграждане на ПСОВ Сапарева баня, ПСОВ Бобов дол, ПСОВ Батановци. Реконструира се ПСОВ на гр. Кюстендил. Изградена 45 % канализационна мрежа на община Перник, включена към ГПСОВ Батановци. Необходимо е доизграждане на канализацията в кварталите „Марина бара”, „Ралица”, „Варош”, „Рудничар, „Табана”, така и изграждане на канализационна мрежа в селата Студена, Кладница, Рударци, Драгичево, Дивотино и свързване с главен канализационен колектор на гр. Перник. Към момента заустването на голяма част от отпадъчните води е в р. Струма. От съществено значение за опазване чистотата на яз. Студена е изграждане на канализационна мрежа в с. Кладница и ПСОВ. ПСОВ „ЛЕ КО КО” ЕООД, гр. Радомир се нуждае от реконструкция и модернизация. До момента не са констатирани превишения на определените емисионни ограничения в издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води във водоприемника – р. Струма. Необходима е реконструкция на ПСОВ Кочериново. Очаква се тя обслужва гр. Кочериново, с. Бараково, с. Пороминово и с. Стоб. ГПСОВ Дупница е необходимо е да се модернизира. Предстои модернизация на технологичното оборудване и изграждане на съвременна автоматизирана система за мониторинг, диспечерски контрол и управление на процесите по пречистване на водите и третиране на утайките. До момента не са констатирани превишения на определените емисионни ограничения в издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води във водоприемника – р. Джерман. За част от отпадъчните води в курорта „Боровец” функционира ПСОВ „Песъко”, стопанисвана от „Самоков Боровец” АД. През 2008 г. е въведена в експлоатация и ПСОВ „Яйцето”, стопанисвана от „В и К Чамкория 2006” ЕООД.

Осъществяван е и непрекъснат контрол по състоянието на р. Джерман в участъка от реката, преминаващ през общините Сапарева баня, Дупница и Бобошево, във връзка с установяване на нерегламентиран добив на баластра от коритата на реките, речните тераси и извън тях. При проверките се наблюдава трайна тенденция за преустановяване на нерегламентирания добив на строителни материали от речните тераси и корита на територията на Инспекцията.

Основни източници на отпадъчни води в Благоевградска област са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти. Голяма част от населените места в областта са с изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от водоснабдителните и канализационни дружества. На територията, контролирана от РИОСВ-Благоевград има 2 броя действащи градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ гр. Благоевград и ГПСОВ гр. Разлог. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в задоволително техническо и експлоатационно състояние. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти има изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Изпълнителния Директор на ИАОС. Промишлените обекти се проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно.

По данни на РИОСВ-Благоевград сред обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води”, подлежащи на задължителен контрол за 2009 г. са „ВиК”ЕООД гр.Благоевград, „ВиК” ЕООД гр.Кресна, „ЗСТ”ЕАД„ДАМЯНИЦА”АД с.Дамяница, „УВЕКС”ЕАД-гр.Сандански„ВиК”EOOД гр.Петрич, „ВиК”ЕООД гр.Благоевград-район Разлог, „ВиК”ЕООД гр.Благоевград-район Гоце Делчев и др.

Във връзка с прилагане на Директива 76/464/ЕЕС за опасните вещества във водната среда, транспонирана с Наредба №6/2000 г.(ДВ,бр.97/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр.24/2004 г.), се извършва контрол на 10 бр. обекти - „ЗПП”ЕООД гр.Благоевград, „ЗСТ”АД („Събщителна техника”АД)-Благоевград, „ЗИИУ-Стандарт”АД-Благоевград, „Магнетик хед текнолоджис”АД-Разлог, „Завод за телефонна апаратура”АД-Банско, „Хера 2006”ООД-гр.Гоце Делчев, „Калида”ООД-Гоце Делчев, „Санел”АД-Сандански, „Беласица”АД-Петрич, „Високоговорители”АД-Благоевград.

Според Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2009 г на РИОСВ-Благоевград, изградена е 82% от канализационната мрежа на град Благоевград. Състоянието на съществуващата канализационна система не е добро. Предстои реконструкция на ВиК мрежата. През 2009 г. се пусна в експлоатация ПСОВ Благоевград, която ще пречиства отпадъчните битови и промишлени води на града и някои от околните селища. По-големи обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения са „Кембароу ММ5” АД - с. Зелен дол, „Струматекс” АД, „ЗСТ” АД, „Високоговорители” АД, „Бистрица” ЕООД,  „Сградостроене” ООД, „ЗИИУ - Стандарт” АД, „Карлсберг” АД - Пивоварна „Завод за печатни платки” ЕООД „Благоевград БТ” АД, „КФМ”ООД, „ЮГОСТРОЙ” ООД, с. Покровник.

Град Симитли има смесена канализационна система. Изградена е 82% от мрежата. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Има 2 бр. зауствания в река Струма - в участъка трета категория. С. Крупник има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Няма изградена ПСОВ на населеното място.

Канализационната мрежа на територията на община Кресна е общинска. Община Кресна е разработила проекти за изграждане на цялостна канализация за всички населени места. Проектите са съгласувани и са внесени за разглеждане и финансиране. По отношение на пречиствателните станции за отпадъчните води общината има един разработен проект за изграждане на малка пречиствателна станция на с. Горна Брезница.

Община Струмяни реализира проекти за доизграждане на канализационна мрежа на някои населени места - с финансиране от Агенция ”САПАРД” е изградена канализационна мрежа на населените места с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци и с. Драката. Към настоящия момент няма изведени процедури за изграждане на селищни ПСОВ.

Изградена е 95% от канализационната мрежа на община Сандански. Състоянието на съществуващата канализационна система в общината е добро. Има 3 броя зауствания на канализационни колектори директно в р. Санданска Бистрица. Изготвен е технически проект за изграждане на ГПСОВ на гр. Сандански. ПСОВ е изградена да пречиства битовите и производствени отпадъчни води на винарна „Дамяница” АД, с. Дамяница, като обектът е включен в списъка за задължителен контрол. През 2009 г. са констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения, за което на дружеството е наложена текуща месечна санкция. За спазване на емисионните норми, дружеството е предприело мерки за изграждане на нова ПСОВ, но още не е реализирана и санкцията не е прекратена.

Изградена е 96% от канализационната мрежа на град Петрич. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Има изграден главен канализационен колектор, заустващ отпадъчните води на града в р. Струмешница - водоприемник втора категория.   Изготвена е техническо-икономическа документация. Предстои изграждане  на ГПСОВ.

Изградена е 95% от канализацията на град Якоруда. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Община Якоруда е изготвила инвестиционен проект за реконструкция и разширяване на ВиК мрежата, както и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Канализацията на гр. Якоруда зауства в р. Места чрез два броя колектора. Обектите са включени в списъка за Задължителен контрол през 2010 г.

Община Белица - община Белица е кандидаствала за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” за изграждане на ПСОВ „Белица”, която ще пречиства отпадъчните води от гр. Белица и с. Краище. Предвижда се на по-късен етап да се включат и отпадъчните води от с. Дагоново и с. Горно Краище. Град Белица има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Канализацията на гр. Белица зауства в реката директно чрез 8 бр. зауствания. Колекторите са включени в списъка за задължителен контрол през 2010 г.

Град Разлог има смесена канализационна мрежа при 98% покритие на територията. Изградена е ГПСОВ, с капацитет 30 000 екв.жители, която е в експлоатация от месец юни 2008 г. Има изграден главен канализационен колектор до ГПСОВ.

Град Банско (при 90% изграденост на канализационната мрежа) има 4 броя зауствания в река Глазне - втора категория водоприемник. Няма изградена ГПСОВ. Община Банско е отпочнала процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води на град Банско след изграждане на бъдещата ГПСОВ, за която има отредена площадка за изграждане.

Предстои изграждане и на ГПСОВ - Хаджидимово.

Във връзка с кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони” община Сатовча е подготвила идейни проекти за реконструкция на вътрешни ВиК мрежи за селата Боголин, Ваклиново, Годешево, Долен, Жижево, Крибул, Осина, Фъргово и Туховища.

Община Гоце Делчев - изведени са процедури за изграждане на ГПСОВ. Град Гоце Делчев има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Заустването на отпадъчните води от населенето място е в р. Градска. Обектът фигурира в списъка за Задължителен контрол на РИОСВ през 2010 г.

Община Гърмен - няма отпочната процедура за изграждане на ПСОВ. Във връзка с кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони” община Гърмен е подготвила идейни проекти за изграждане на вътрешни ВиК мрежи за с. Лещен, с. Ковачевица, с. Горно Дряново, с. Долно Дряново и с. Огняново. Село Гърмен има смесена канализационна система. Изградена е 100% от канализацията. Състоянието на съществуващата мрежа е добро.

Басейновите дирекции осъществяват постоянен контрол и предприемат навременни мерки за намаляване на значителните въздействия от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите, които се изразяват в дейности като: балансиране и контрол нa оттока; връзка на стари меандри с речното тяло; възстановяване на естественото състояние на речните брегове; ремонт на хидротехническите съоръжения; почистване на речните корита; разрешителен режим при нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, намаляване на проводимостта на речните легла (включително баражи и прагове); изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които нивото на подземните води може да се повиши съществено, над или близо до земната повърхност - в урбанизирани територии и земеделски земи.

Басейновите дирекции координират съвместно с общинските администрации осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места. Съгласно Закона за водите общините имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др. Водите на ЮЗР попадат в Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област на малка част от р. Марица.

Земи и почви

В Югозападен район е установено съдържание на цинк, мед и кадмий от 0,5 до 2 пъти ПДК, а на олово и арсен над 2 пъти ПДК на територията на община Столична. Наличие на олово, цинк, кадмий и арсен от 0,5 до 2 пъти ПДК и на мед 2 пъти ПДК е регистрирано в поречието на река Тополница (на територията на общините Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково, Копривщица и Ихтиман). Концентрации на цинк и мед до 1 път ПДК и хром и никел над 2 пъти ПДК са отчетени в почвите на община Самоков. В Благоевградска област се наблюдават превишения 2 пъти ПДК на кадмий (община Разлог), олово (община Гоце Делчев) и никел (община Хаджидимово). До 1 път ПДК съдържание на цинк е установено в община Трън. Характерна особеност са добре изразени вътрешнорегионални различия - в контраст с локалитетите на активно замърсяване се наблюдават обширни екологично чисти територии.

Площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна ерозия значително се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 2 010 223 ha. Данните за Югозападен район показват, че умерен до висок (до 20 т/ха/год количество ерозирала почва) и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в областите Благоевград, Столична и Кюстендил. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в западните предпланини на Стара планина, Краище, Осогово-Беласишката планинска верига, Пиринското подножие (разнообразен релеф в неустойчиви на денудация скални материали и вариации в режима на хидро-климатичните елементи, породени от локалните особености на топографската повърхнина). Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности. В Софийска област се наблюдава и повишена чувствителност на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия (дефлация). В условията на нисък процент на лесистост и висока степен на антропогенна трансформация на комплексите се допуска риск от дефлация с интензитет 5 до 10 t/ha.

Данните на Изпълнителната агенция по околна среда показват, че в Югозападен район се наблюдава разпространение на засолени почви. Такива са установени на широка площ в община Елин Пелин, както и в няколко населени места в общините Сандански и Хаджидимово. Проблемите могат да се обяснят както с хидроморфните различия и подтиснатите естествени условия на дренаж, така и с нарушаване на водния режим на почвите под влияние на интензивното антропогенно натоварване.

Одобрените пунктове за почвен монитoринг на територията на области София и София–град са общо 13 пункта. В рамките на мониторинговата 2009 г. са взети почвени проби от Регионална лаборатория към ИАОС. Показателите за изпитване са: киселинност, тежки метали и металоиди (мед, цинк, олово, кадмий, арсен, никел и хром), органичен въглерод, общ азот и фосфор. На територията на София област са известни районите с трайно замърсяване на почвите – район Кремиковци и община Пирдоп. Замърсени с тежки метали са терени в землищата на села Долни и Горни Богров и с. Яна, р-н Кремиковци. Според анализите на РИОСВ-София, основен източник за замърсяване остава „Кремиковци”АД.

Налаганите санкции по почвите в повечето случаи са за аварийни (залпови) замърсявания с нефтопродукти (предимно от пътно–транспортни произшествия). В някои случаи замърсяването на почвите се дължи от вредни емисии във въздуха от производствени дейности, увреждащи вторично качествата на прилежащите земи с тежки метали и др. вредни вещества. През 2009 г. не са регистрирани замърсявания на почвите с нефтопродукти. През същия период не са констатирани проблеми със складове за съхранение на пестициди и препарати за растителна защита.

През 2010 г. на територията на РИОСВ–София са извършени общо 241 бр. проверки при промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (за област София – 76 бр.; за област Софийска – 165 бр.) и включително при промяна предназначението на земеделски земи и във връзка с инвестиционни намерения.

На територията на РИОСВ-Перник, за областите Перник, Кюстендил и община Самоков, са определени 23 бр. пункта за почвен мониторинг. През 2003 г. бе изградена мрежата за следене състоянието на засоляване и вкисляване на почвата, която продължава да се изпълнява и през разглеждания период. Почвеното пробонабиране и анализите се извършват от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Целта на мониторинговата система е да се обхванат по-големи територии от почвените различия, намиращи се на територията на страната. На територията на област Перник са определени 9 пункта, както следва: селата Долна Мелна, Главановци, Падине, Парамун, Калище, Лесковец, Долни Романци, Друган, Перник. За област Кюстендил са определени 10 бр. пунктове за почвен мониторинг за селата – Драговищица, Добри дол, Ветрен, Рашка Гращица, Цървеняно, Вуково, Бабинска река, Падала, Яхиново, Рилски манастир. За община Самоков са определени 4 бр. пунктове за селата – Лисец,  Рельово, Бели Искър, Ново село.

На територията на Пернишка област екологично замърсените земи с цинк и олово, съгласно ПМС № 50/10.03.1993г. (ДВ бр. 24/ 26.03.1993г.), са общо 2 500 дка, разпределени както следва: кв. „Църква” гр. Перник – 1500 дка; с. Кралев дол – 500 дка; кв. „Калкас” гр. Перник – 500 дка. Като източник на замърсяването е посочена „Стомана” – АД, гр. Перник. Почвите на територията на Област Кюстендил в голямата си част са чисти от замърсители с тежки метали, с изключение на землищата на селата Гюешево и Преколница, община Кюстендил, за където РИОСВ-Перник разполага с данни за замърсени с тежки метали терени – с олово над ПДК площи с размери от 2 и 5 дка, и с цинк над ПДК – 47 дка. Данните са получени от провеждания годишен мониторинг, данни от доклад по ОВОС, както и контролни пробовземания от изминалите 7 – 8 години. През 2009 г. заложените пунктове за почвен мониторинг са 7 бр. (Главановци, Падине, Парамун, Калище, Лесковец, Долни Романци, Друган). Съдържанието на тежки метали в почвата е под пределно допустимите концентрации.

Мониторингът върху вкисляването на почвите на територията на РИОСВ Перник се осъществява ежегодно в пункт Дупница. Установено е силно вкисляване  само в повърхностния (0-20 cm) почвен хоризонт. На територията на РИОСВ-Перник няма пунктове наблюдаване на процеси за засоляване.

По осъществяването на контрола при увреждане и замърсяване на почви, през 2009 г. от страна на инспекцията са извършени проверки и са издадени 150 бр. становища във връзка с реализация на инвестиционни намерения за промяна на предназначението на земите, в това число за област Перник - 105 бр., за област Кюстендил - 40 бр. и за община Самоков - 5 бр. Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на площите, за които се провеждат процедури по ППЗЗ на територията, контролирана от РИОСВ-Перник.

На територията на Благоевградска област мониторингът на почвите се провежда с указана периодичност от ИАОС - София съвместно с Регионална лаборатория град Благоевград. За територията на РИОСВ Благоевград са определени 22 бр. пункта в съгласие с обновената от ИАОС Национална система за почвен мониторинг За 2009 г. са определении пунктовете в землищата на с. Делвино, общ. Благоевград, с. Габрово, общ. Благоевград, с. Дреново, общ. Благоевград, гр. Симитли и  с. Горна Брезница. Не са регистрирани превишения на нормите за предохранителни концентрации, както на нормите за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и за устойчиви органични замърсители.

За 2010 г. е извършено пробонабиране и анализ на 24 бр. проби от Регионална лаборатория Благоевград. Взети са от постоянни пунктове в землищата на с. Марикостиново, с. Първомай и с. Сатовча.

Резултатите от анализите показват стойности на pH за с. Първомай между 5,2 и 6,2 pH единици, в същия диапазон както минали години. Пунктът е представителен за алувиално деалувиалните почви. Резултатите показват неутрална почвена реакция и нулева необходимост от варуване.

Резултатите от анализите на пробите от пункта в землището на с. Сатовча не се различават от миналата и по минали години. Пунктът е представителен за плитките канелено горски почви, находящи се в Разложката и Гоце Делчевската котловини. Определят се като силно кисели, със силна степен на варопотребност за отглеждане на пшеница, царевица, ечемик, люцерна и детелина.

За пункта в с. Марикостиново, няма промяна спрямо минали години. Почвите се определят като средно кисели, без необходимост от варуване.

Към настоящия момент в процес на реализация са Областна програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за областта, период не по кратък от 5 г. (съгласно чл.25 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.) и Общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите, срок не по кратък от 3 години (съгласно чл.26 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.)

Ландшафт

По данни на РИОСВ-София през 2009 г. не са извършвани рекултивационни мероприятия на минно–добивни обекти, които са в експлоатация.

През 2009 г. в РИОСВ-Перник е отчетено, че основните рекултивационни мероприятия на този етап се извършват предимно в геолого – проучвателните площи. За останалите обекти се изготвят изискващите се проекти за рекултивация за срока на концесията. При дейностите по добив се осъществява събиране и съхраняване на откривката и хумусните материали, като е заложено оползотворяването им при извършване на рекултивационните работи, след завършване експлатацията на обектите. Естеството на добивните дейности в минно-добивните обекти не позволява в повечето случаи извършване на цялостна рекултивация по време на експлоатацията на обектите. На обектите извършващи добив на изкопаеми горива, на всички обекти се осъществява обратно запълване на отработените пространства с иззетата откривка.

През последните години производствената дейност на „Осогово” ЕАД (рудник за добив на оловно-цинкова руда „Руен” и Обогатителна фабрика „Гюешево”) е преустановена. Намиването на хвост в използваните при обогатителния процес три хвостохранилища, също е преустановено. Две от тях, а именно: хвостохранилище „Гюешево-1” и хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” са с рекултивирани сухи откоси, а  „Гюешево-1” е и с повече от 60% рекултивирана хоризонтална повърхност. Хоризонталната повърхност на хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” не е рекултивирана и това създава предпоставки за развитие на ветрова ерозия и замърсяване на съседните на съоръжението територии.

Биоразнообразие и защитени природни територии

В Югозападен район има обявени 11 зони от Националната екологична мрежа, разположени в област София град, Софийска област, Пернишка област и Кюстендилска област, сред които ЗЗ „Централен Балкан”; ЗЗ „Понор”; ЗЗ „Раяновци”; ЗЗ „Рибарници Челопечене”; ЗЗ „Долни Богров - Казичене”; ЗЗ „Мещица”; ЗЗ „Витоша” ЗЗ „Врачански Балкан”. За ЗЗ „Средна гора” и „Западен Балкан” се очаква да бъдат обявени сред последните 7 ЗЗ по Директивата за птиците.

В териториалния обхват на РИОСВ-София попадат общо 66 броя защитени територии (ЗТ), в т.ч попадат части от Природен парк „Витоша” и Природен парк „Врачански Балкан”; 4 резервата, от които 2 строги – „Бистришко бранище” (обявен за Биосферен резерват от ЮНЕСКО през 1977 г.) и „Торфено бранище”; 2 поддържани резервата „Училищна гора” и „Богдан”; 32 защитените местности; 28 природни забележителности. Предложенена за обявяване е нова Защитена местност „Драгоманско блато”, в землището на гр. Драгоман, община Драгоман. Предложената за защита територия попада в защитени зони: „Драгоман” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона „Раяновци” за опазване на дивите птици.

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, са изготвени общо 45 самостоятелни решения по ОС. Извършени са и 6 броя проверки в защитени зони от НЕМ, свързани предимно с инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения 1 и 2 на ЗООС. Броят на становищата по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на гл. ІІІ от Наредбата за ОС (съвместна процедура) е 208. Преценки по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - 18 /извън приложения І и ІІ на ЗООС/. Издадени са 28 броя становища по планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, непопадащи в обхвата на приложенията на ЗООС и непопадащи в зони от националната екологична мрежа (НЕМ), или такива, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (след актуализацията и).

В съгласие със Закона за биологичното разнообразие, инспекцията е провеждала регулярен контрол за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения, полагане на грижи за вековните дървета, опазване и устойчиво използване на лечебните растения, съблюдаване на забранителния и разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата страна.

В съответствие с изискванията на публикуваните през 2008 г. Заповеди на Министъра на околната среда и водите за обявяване на  защитени зони за опазване на дивите птици в обхвата на РИОСВ-Перник са отразени границите, основанието и ограничението на ползване на имотите в обхвата на ЗЗ „Руй” в 31 землища на община Трън; ЗЗ „Витоша” в землищата на селата Боснек, Чуйпетлово, Кладница, Рударци, Крапец, Витошко от община Перник, в землището на с. Горна Диканя, община Радомир и  в  землището на с. Ярлово, община Самоков.

През изтеклата 2009 г. са извършени 125 проверки от експертите по направление

„БРЗТ” на обекти, подлежащи на текущ контрол по компонент „Биоразнообразие”- обекти и дейности в границите на защитени територии – в съответствие със Закона за защитените територии; билкоизкупвателни и билкозаготвителни пунктове – по Закона за лечебните растения; вековни дървета, зоомагазини, цветарски магазини и други обекти за проверка на защитени видове животни и растения - в съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

По Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици са обявени със Заповед на Министъра на околната среда и водите 10 защитени зони. По Директива на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, с Решения на МС са приети 16 защитени зони на площ 150 067.2 ха.

Проверките на РИОСВ-Перник показват, че състоянието на защитените територии и благоприятният природозащитен статус на местообитанията и видовете в защитените зони съответстват на обявяването им и описанието в стандартните формуляри по „Натура 2000”.

Сравнението на отчетната 2009 г. с 2008 г. показва нарастване на обхвата на текущата и последваща контролна дейност на отдел „ПД, КПКЗ, БРЗТ”, което като резултат рефлектира в своевременно дадени предписания към инвеститори, фирми и физически лица. Задоволително е отчитането на големия брой спазени предписания – общо 31 дадени и спазени предписания за 2009 г. по направление „Биоразнообразие”.

През 2009 г. са издадени 114 броя решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие.

Към 31.12.2010 г. в Благоевградска област са обявени 33 броя защитени територии в категориите: Резерват – 5 бр; Поддържан резерват – 2 бр; Защитена местност – 9 бр; Природна забележителност – 16; Национален парк – 1 и част от НП Рила; Природен парк – 1. По – голяма част от защитените територии са с малка площ. Под 100 ха са 26 защитени територии, от които 13 са под 1 ха.  През 2007 г. със заповед №РД-925 от 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите бе обявен Природен парк „Беласица”. През 2010 г. не е констатирано изменение в здравословното състояние на горите, предмет на опазване в защитените територии. Здравният статус е добър. Не се наблюдават вредители и няма увредени насаждения. Не са настъпвали изменения в състоянието на горите и земите, причинени от природни бедствия. Не е констатирано нарушение на режима определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване.

В съгласие с усилията по организирането на Националната екологична мрежа от защитени зони, през анализирания период на територията на Благоевградска област са обявени следните Защитени зони за опазване на дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№ 122/2 март 2007 г. и № 802/4 декември 2007 г.), на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ „Пирин”, ЗЗ „Рила”, ЗЗ „Кресна”, ЗЗ „Мелнишки пирамиди”, ЗЗ „Места”, ЗЗ „Славянка”, ЗЗ „Рупите”, ЗЗ „Кочериново”, ЗЗ „Бобошево”. За същия период Защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 661/16 октомври 2007 г. и № 802/4 декември 2007 г.),  на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са: ЗЗ „Пирин”, ЗЗ „Рила”, ЗЗ „Беласица”, ЗЗ „Родопи – Западни”, ЗЗ „Среден Пирин – Алиботуш”, ЗЗ „Кресна – Илинденци”, ЗЗ „Огражден – Малашево”, ЗЗ „Орановски пролом – Лешко”, ЗЗ „Рупите- Струмешница”, ЗЗ „Река Места”, ЗЗ „Долна Места”, ЗЗ „Изворо”, ЗЗ „Круше”. През 2009 г. в качеството си на бенефициент РИОСВ–Благоевград стартира проект „Инвентаризация на горите на територията на резервати „Соколата”, „Конгура”, „Али Ботуш” и „Ореляк”. При реализацията на проекта ще бъдат извършени теренни проучвания, създадена ГИС база дани за всеки резерват, означаване на резерватите със соътветните знаци на терена и др. Крайният срок на проекта е 2011 г.

Отпадъци

Съгласно анализите към Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. от общото количество на отпадъците 51,1% са образувани в Югозападния район. Забелязва се увеличаване на количествата депонирани отпадъци за същия период от 0,6% до 1%. Отчетено е и нарастване на образуваните в района количества производствени неопасни отпадъци (с 38,8%). Количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население, се запазват сравнително постоянни - около 500 kg/жител годишно. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната 31,9% са събрани в Югозападния район (по данни на НСИ за 2009 г.) Депата за битови отпадъци функциониращи на територията на района са 42. Относителният дял на населението обслужено със сметосъбиране във всички области е над средния за страната - 98,7%. Най-голяма част от населението е обхванато от организираното сметосъбиране в област София (столица) - 100 %. Съществен проблем за района е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците на столицата.

Прегледът на достъпните информационни източници относно реални резултати от проекти по приложението на действащия план показва, че както при останалите райони, така и в Югозападен район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО.  Проблемите в района са сериозни и все още търсят своето разрешение, особено в столичния град.

През 2010 г. в отдел „Управление на отпадъците” към РИОСВ-София са извършени 274 бр. проверки.

Съгласно изготвения отчет за 2010 г., отдел „УО” е работил в областта на управлението на отпадъци от опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори, масла и нефтопродукти, отпадъци от болнични и лечебни заведения, контрол по изпълнение изискванията на чл.11 от ЗУО, депа за отпадъци и нерегламентирани сметища.

Издадени са: 52 бр. разрешения за дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО;  92 бр. регистрационни документи по чл.52 от ЗУО; 37 бр. удостоверения за ТДОЧЦМ по чл.54, ал.4, т.3 от ЗУО; 237 бр. решения за утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъците.

Утвърдени са работните листове за класификация на отпадъците по Наредба № 3/2004 г. на 169 бр. юридически лица. Заверени са 237 бр. отчетни книги за отпадъците по Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.

Изготвени са: 72 бр. становища за унищожаване на лекарствени препарати с изтекъл срок на годност.

Липсват изградени регионални депа за неопасни отпадъци, депа за опасни отпадъци, изградени системи за разделно събиране на отпадъци и тяното оползотворяване.

Има зачестили случаи на изхвърляне на земни маси и строителни отпадъци върху частни имоти на територията на Столична община.

На територията на Столична община има голям брой непочистени незаконни сметища.

Данните на РИОСВ-София показват, че в преобладаващата част от общините на Софийска област близо 100% от населението е обхванато от организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Предстои оптимизация на процеса в общините Мирово (43,6% от населението е обслужвано от системата), Своге (80,82%), Сливница (91,06%), Ихтиман (93,48%). Използваните депа на „Чугунолеене”АД-гр.Ихтиман, „Кумерио Мед”АД-Пирдоп и „Кремиковци”АД-София за депониране на производствени или опасни отпадъци към настоящия момент не съответстват на нормативните изисквания. Подобно е състоянието и на 17 депа за битови отпадъци, сред които тези на общините Антон, Копривщица, Пирдоп, Чавдар, Мирово, Челопеч, Костинброд, Своге.

Контролът върху нерегламентираното изхвърляне показва, че проблемът продължава да бъде актуален. Според анализите на инспекцията броят на нерегламентираните сметища е 18 в Столична община, 6 в община Правец, 5 в община Костинброд. Подобни обекти се наблюдават в общините Ботевград (2 бр.), Годеч (3 бр.), Елин Пелин (3 бр.), Ихтиман (3 бр.), Златица (4 бр.), Костенец (4 бр.), Долна баня (3 бр.)

През 2009 г. РИОСВ-Перник е утвърдила 69 бр. програми за управление на дейностите по отпадъците по чл.29, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗУО. На 4 общини (Сапарева баня, Кюстендил, Рила и Трън) е изготвена екологична оценка на представените общински програми по околна среда, неразделна част от които са общинските програми за управеление на отпадъците (ОПУДО). Една община не е предоставила ОПУДО – Ковачевци, а на община Трекляно програмата е със срок до 2010 г.

РИОСВ-Перник издава разрешения на лица, извършващи дейности с отпадъци на територията й - за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на опасни, битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства. През 2009 г. са издадени 48 бр. разрешителни документи и 12 бр. изменения и допълнения.

РИОСВ-Перник контролира спазването на изискванията за третиране на отпадъците и на условията, поставени в издадените разрешения. Извършват се периодични текущи и внезапни проверки. През 2009 г. са извършени 9 бр. проверки на различни юридически лица. Извършени са проверки на 11 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни. До 2009 г. в по-голямата част от общините (13 бр.) от територията на РИОСВ-Перник са въведени и действат системи за разделно събирани отпадъци от опаковки. Дейностите се осъществяват в съответствие със сключени договори между общинските администрации и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – ЕКОПАК АД, РЕПАК АД, ЕКОБУЛПАК АД и др. В общините Земен, Трекляно и Ковачевци не е въведена система за разделно събиране на отпадъци.

## В организираната система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до общинските депа са обхванати около 97 % от населението на общините. Продължава да се работи за усъвършенстване на дейностите по редовност и периодичност на извозване, поддържане на необходимите техника и съдове. Проблеми са установени в три общини и населените места, включени към тях – Трекляно, Земен и Ковачевци.

Извършени са 10 бр. проверки на търговски обекти от големи вериги магазини на територията на областите Перник и Кюстендил.

## През 2009 г. в РИОСВ – Перник не са представени проекти за усъвършенстване на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци на общинска територия за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Съгласно разпореждане на Окръжна прокуратура-Перник и Окръжна прокуратура-Кюстендил през 2009 г. бяха извършени 96 проверки на териториите на всички общини съвместно с представители на общинските администрации от региона относно дейности по почистване на незаконни сметища и предотвратяването им. Съставени са 12 бр. актове на кметове и кметски наместници за установени административни нарушения във връзка с непочистени незаконни сметища.

През 2009 г. са пуснати в експлоатация две нови съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци на територията на РИОСВ-Перник:

- Система „Newster 10” за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци, експлоатирани от „Жоси – Р”ЕООД, гр. София.

- Инсталация за предварително третиране на отпадъци от опаковки (балираща преса) на площадка в община Кюстендил, експлоатирана от „Ен Ди Груп 2009”ЕООД.

С цел изпълнение на изискванията на съвременното законодателство за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в Националната програма за управление на отпадъците е планирано изграждането на регионални депа за неопасни отпадъци в гр.Перник и гр.Кочериново, на които след изграждането им ще депонират отпадъците си съответно шест и единадесет общини от съответните региони. Предвидено е изграждане на три претоварни станции към обекта в гр.Кочериново - в общините Кюстендил, Дупница и Благоевград. Регионални депа за отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания, все още не са изградени.

В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 2-Отпадъци се очаква да се финансират проектни предложения за техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци-Перник” и по подготовка на инвестиционен проект за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъци-Кочериново”. Създадено е Сдружение с нестопанска цел „Струма” на общините от региона на община Кочериново с цел осъществяване на координация в процесите на управление на процедурите по изграждането и експлоатацията на депото в съответствие с чл.19а, ал.1 от ЗУО. Община Перник като водеща община за регионалното депо е подписала споразумение за партньорство с останалите общини от региона.

Данните на РИОСВ-Благоевград показват, че нараства броят на проведените процедури по издаване на документи по регулаторни режими по ЗУО, проведените проверки на обекти попадащи под контрола на ЗУО и консултациите с клиенти. Продължават и се увеличават процедурите по класификация на отпадъците. Инспекцията е създала собствен регистър, където се съдържа информация за повече от 456 броя фирми, със задължение за водене на отчетност за дейностите с отпадъци.

Специализираните депа за строителни отпадъци са малко. На територията на РИОСВ-Благоевград има две депа за строителни отпадъци, на територията на общини Благоевград и Гоце Делчев, които се поддържат съответно от „Биострой”ЕООД и „РЕ ПАК” АД. Останалите общини като Симитли, Банско и Разлог използват строителните отпадъци за укрепителни дейности. Проблем представлява неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци и създаването на нерегламентирани сметища или изхвърляне на същите в съдовете за битови отпадъци.

С цел изпълнение на изискванията за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и предвид изчерпване обема на клетка №1 на Регионално депо „Сандански–Струмяни–Кресна” и планирано ново Регионално депо „Разлог-Банско–Белица–Якоруда”, в рамките на Оперативна програма околна среда, са финансирани следните проектни предложения: Техническа помощ за инвестиционен проект Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна; Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци.

В Благоевградска област в 13 общини са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори между общинските администрации и организациите по оползотворяване, съответно – ЕКОПАК – БЪЛГАРИЯ АД, РЕПАК АД. Изключение прави община Петрич, където няма сключен договор с организация по оползотворяване и не се извършва разделно събиране на опаковките. Акцент в работата през 2009 г. бяха проверките по множеството сигнали подавани от Митница „Кулата”, за незаконен превоз на отпадъци. При проверките е установено, че товарите не са съпроводени с необходимите документи по чл.4, чл.5 и чл.6 от Регламент 1013/ЕС/2006, във връзка с прилагане на преходния период по чл.63, ал.4 от същия Регламент. В резултат на проверките на територията на Р. България не са допуснати и са върнати в Р. Гърция общо 20 превозни средства, натоварени с метален скрап, ИУЕЕО, отпадъчен полиетилен, акумулатори и др.

Шум и вибрации

По график одобрен от Министъра на околната среда и водите РИОСВ-София и РЛ - София към ИАОС извършват контролни измервания на нивата на шум. През 2009 г. е извършен контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда. Извършени са 14 броя емисионен контрол с измерване на нивата на шум, девет от които в изпълнение на годишния план на РИОСВ–София и пет броя по жалби.

През 2009 г. са проведени планови проверки в обхвата на РИОСВ-Перник, по предварително утвърден от МОСВ, годишен график. Измерванията на шумовите нива се извършват от Регионална лаборатория – София към ИАОС. При осъществяване на контролната дейност са извършени измервания на 6 промишлени обекти, източници на шум в околната среда.

В РИОСВ-Перник през 2009 г. е извършена една проверка по жалби на граждани, относно шумови нива над определените в нормативните документи. Нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени обекти отговаря на съответните нива, определени в Наребда № 6/26.06.2006 г.

Основен проблем, който се явява при контролираните от РИОСВ-Перник обекти е това, че се намират в жилищни зони, има намалена хигиенно-защитна зона и при спазване на нормата по границата на промишлената площадка не се спазва граничната стойност за ниво на шум  в т.нар. „място на въздействие” – най-близко разположената жилищна или обществена сграда. В тази връзка операторите на тези инсталации предприемат допълнителни шумоизолиращи мероприятия.

През 2009 г. и 2010 г. за град Благоевград сравнено с по-предходни години има известна промяна в акустичната обстановка в град Благоевград и община до по-високи нива в районите свързани със строителство и трафик на МПС. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населени места. През 2010 г. в община Благоевград, а и в област Благоевград като цяло не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото.

Съгласно утвърдения график за измервания през 2010 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум, излъчван от „Мебелфаб” АД, гр. Благоевград. Не са констатирани наднормени стойности на нивата на шум.

В други общини са извършвани частични измервания по сигнали и жалби. В по-големите общински центрове като Гоце Делчев, Сандански, Петрич и Разлог нарушенията на нормите за шум се свързват основно с натоварения автомобилен трафик.

През 2010 г. на територията на РИОСВ–Благоевград не са констатирани нарушения на акустичната обстановка от големи промишлени обекти. Възникналите проблеми относно шума в градска среда се решават съвместно с РИОКОЗ и общинските администрации по места.

Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

Не е отчетен пуснатият в експлоатация участък от автомагистрала „Струма” на територията на област Перник.

Източник: Официален сайт на „Летище София”

Посочените стойности са на база одобрени проекти в първата покана за проектни предложения и не са окончателни. Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат преговори с проектни партньори свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н.; максималната продължителност на проектите е 24 месеца; очаква се изпълнението на проектите да приключи 2013 г.

Посочените проекти и стойности са на база одобрен лист с проекти от Съвместния Комитет за Наблюдение по програмата в първата покана за проектни предложения и не са окончателни. Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат преговори с проектни партньори, свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н.; максималната продължителност на проектите е 24 месеца; очаква се изпълнението на проектите да приключи 2013 г.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат процедури за сключване на част от договорите по проектите във втората покана по програмата (оцветените в жълто). Очаква се изпълнението на проектите от първата покана да приключи 2012г. Очаква се изпълнението на проектите от втората покана да приключи 2013г.

Проекти в първата покана по програмата (отбелязани в жълто). Максималната продължителност на проектите е 36 месеца за Проектите за регионална инициатива и 24 месеца за Капитализационните проекти. Изпълнението на Капитализационните проекти (B3 Regions и ESF6CIA) е приключило 2010 г. Очаква се изпълнението на Проектите за регионална инициатива да приключи 2011г.

Проекти във втората покана по програмата (отбелязани в зелено). Максималната продължителност на проектите е 36 месеца за Проектите за регионална инициатива и 24 месеца за Капитализационните проекти. Очаква се изпълнението на Капитализационния проект (IMMODI) да приключи 2011г., а изпълнението на Проектите за регионална инициатива да приключи 2012г.

Проекти в третата покана по програмата (отбелязани в св. синьо). Максималната продължителност на проектите е 24 месеца. Очаква се изпълнението на Капитализационните проекти  да приключи 2012г.

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

Изчисленията са съгласно Доклад във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС.