АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014- 2020

процедура на директно предоставяне

BG16RFOP001-1….. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 - ……..”,

част от процедура

BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”

№ от ИСУН - BG16RFOP001-1….. -…….

№ ………………/…………..

- Настоящият договор се сключва на основание чл. 45, ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, постъпило проектно предложение ИСУН № …..................... .............................. което е одобрено на основание чл. 9, ал. 3 от ЗУСЕСИФ от Ръководителя на Междинното звено на община …………… по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. на дата …................ и на основание Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. №………………….

между

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, с адрес: гр.София, ул. ”Св. св. Кирил и Методий” №17-19, с Булстат: 831661388, представлявано от Деница Пламенова Николова – Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, оправомощена със Заповед № РД-02-14-390/19.05.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричано по-нататък, за краткост: „УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН“, от една страна,

и

……………….... (наименование, седалище, адрес), представляван от …………………., от друга страна, наричан по-нататък, за краткост: „БЕНЕФИЦИЕНТ“

Раздел І. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОГОВОРА

- Страните по договора се споразумяха за следното:

  - Ръководителят на Управляващия орган предоставя на бенефициента, безвъзмездна финансова помощ (100%) в максимален размер до …....................... лева (словом……..), по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” за изпълнение на проектно предложение …………….............................................................................................. (наименование и номер от ИСУН).

  - Проектно предложение............................................................. (наименование и номер от ИСУН) е:

- на стойност …….....................лева (словом……………….), от които:

- с основни дейности съгласно раздел 7. План за изпълнение/Дейности по проекта на Формуляра за проектно предложение (Приложение А):

- с индикатори за изпълнение съгласно раздел 8. Индикатори на Формуляра за проектно предложение (Приложение А):

  - (1) Безвъзмездната финансова помощ по договора представлява държавна помощ за ………. в съответствие с чл. 53 на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския Съюз. Администратор на посочената помощ е УО на ОПРР.

(2) На основание чл. 9, ал. 5 от Закона за държавните помощи БЕНЕФИЦИЕНТЪТ поема всички функции на администратор на помощта спрямо получателя на помощта.

  - Настоящият Договор се сключва между страните с цел предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проектно предложение (Приложение А) на Бенефициента, съгласно Решение №………… на Ръководителя на УО на ОПРР.

  - С настоящия договор Управляващият орган предоставя на Бенефициента безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта при условията и сроковете, подробно описани по-долу.

  - С подписването на Договора Бенефициентът декларира, че е запознат със съдържанието на Договора и всички негови Приложения, представляващи неразделна негова част, описани в Раздел VІІІ, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

  - Бенефициентът се задължава да изпълни дейностите, финансирани както с безвъзмездна финансова помощ, така и чрез финансов инструмент, точно, пълно, качествено, в срок и на своя собствена отговорност в съответствие с одобреното проектно предложение и приложенията към него, при спазване на приложимото право на Съюза  и българското законодателство.

Раздел ІІ. СРОКОВЕ

- Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни….или от …….. (посочва се друга дата на настъпване на обстоятелство, съгласувано между страните) (избира се една от двете хипотези и ненужното се изтрива).

- (1) Срокът за изпълнение на Договора е  (……..) месеца, включително за изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане, и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Срокът по ал. 1 обхваща продължителността на всички дейности, свързани с изпълнението на проекта, включително окончателно разплащане от бенефициента към изпълнителите.

- Всички дейности, включително: окончателното разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на Договора.

- В 1-месечен срок от подписване на настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът се задължава да сключи договор за финансиране чрез финансов инструмент с финансов посредник, избран от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, и ако е приложимо, да изпълни предварителните условия за усвояване на кредита.

- В случай, че договорът за финансиране чрез финансов инструмент с финансовия посредник е подписан преди подписване на административния договор за предоставяне на необходимия размер БФП, условие за усвояване на средства по кредита е влизането в сила на настоящият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Раздел ІІІ. КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

- (1) В съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и етапната цел на ниво Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, е определена индивидуална етапна цел за БЕНЕФИЦИЕНТА по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  на верифицирани средства в размер на ……………………. лева (………………….), както и резерв за изпълнение в размер на …………….. лева (………………………….).

(2) В случай че не са постигнати етапните цели към 31.12.2018 г. на ниво Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на ОПРР, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН си запазва правото да ревизира общия бюджет на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, общия размер на БФП, определен за БЕНЕФИЦИЕНТА и на предоставената БФП по настоящия Договор, в съответствие със степента на усвояемост на средствата от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА. В този случай тези средства се поемат като собствен принос от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА.

- Разходите, описани като собствен принос на Бенефициента, в случай, че е налице такъв, не могат да бъдат предмет на вземане към Управляващия орган. Те служат само за целите на отчитането на напредъка по проекта и неговото изпълнение.

- Всеки непредвиден в проектното предложение разход или различен от предвидения, с изключение на разходите за строително-монтажни работи, който възникне при изпълнението на проекта, и който не е включен в бюджета на проекта посредством допълнително споразумение, се счита за недопустим и не подлежи на верификация.

- Всеки предвиден в проектното предложение разход, одобрен първоначално с проектното предложение като допустим за финансиране чрез БФП, който впоследствие, поради неизпълнение на клауза на настоящия Договор, грешка или поради нарушение на законодателството, промени статута си на недопустим за финансиране чрез БФП от Управляващия орган, не подлежи на верификация.

- Недопустим е всеки разход, определен като такъв, съгласно чл.65 – чл.71 от Регламент (EС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и Съвета и Постановление №189 на Министерския съвет на Република България от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. или съгласно Насоките за кандидатстване по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и/или отговорите на въпроси към тях.

- Разходите за ДДС са допустими, ако са обвързани с допустими разходи и при спазване на Указание ДНФ № 3/23.12.2016 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за програмен период 2014-2020 г., което се предоставя на Бенефициента (ПРИЛОЖЕНИЕ И), като комбинирането на БФП по настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ с финансовата подкрепа, предоставяна от финансов посредник по финансов инструмент, се осъществява при следване на ясно разграничение между допустимите дейности и разходи по двата типа подкрепа, включително по отношение на ДДС.

- Разходите по проекта, финансиран по настоящия Договор, се извършват в съответствие с предвиденото в бюджета на проекта, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ А.

- Окончателната сума на БФП по чл.2, т.2.1 се определя съобразно напредъка и изпълнението на проекта, представените разходи за възстановяване от Бенефициента пред Управляващия орган и след проверка от Управляващия орган за спазване на разпоредбите на настоящия Договор, Общите условия към настоящия Договор, представляващи Приложение Е2, и действащото законодателство.

- Всички разходи, относими към безвъзмездната финансова помощ по проекта, които са извършени от Бенефициента след 31.12.2023 г., се считат за недопустими и не подлежат на верификация. Съгласно чл.65, параграф 4 на Регламент (EС) №1303/2013 в случай на разходи, възстановявани съгласно чл.67, параграф 1, първа алинея, букви б) и в), действията, съставляващи основание за възстановяването на разходите, трябва да са извършени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Раздел ІV. ПЛАЩАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

- Плащанията по настоящия Договор ще се извършват, както следва:

т.1.Авансово плащане - в размер до ……….. (………) лева, представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по ОПРР към Бенефициента;

т.2. Плащането на аванс в случаите на инфраструктурни проекти над 10 млн. лв.  и с повече от 50 на сто от общата стойност по проекта, предвидени за сторително-монтажни работи се извършва, както следва:

- след издаване на административен договор или заповед за предоставяне на финансова подкрепа се извършва плащане в размер на 1 % от стойността на финансовата  подкрепа;

- след сключване на първия договор с изпълнител се извършва плащане на остатъка до определения размер на аванса.

т.3.Междинно/междинни плащания;

т.4. Окончателно (финално) плащане.

- (1) Авансовото плащане се извършва след представяне на следните документи:

т.1.  Искане за плащане, подадено през ИСУН 2020, с включени приложения към него.

т.2. Копие от подписани от Бенефициента, в качеството му на възложител, договор с изпълнител по проекта, финансиран със средства от безвъзмездната финансова помощ.т.3. Запис на заповед по образец ПРИЛОЖЕНИЕ E1-IV или банкова гаранция по образец ПРИЛОЖЕНИЕ E1-III за размера на аванса в полза на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, както и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението;

т.4. Копие от Удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС, заверено „вярно с оригинала” (ако е приложимо);

т.5. Форма за финансова идентификация (ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-ІI).

т.6. Наличие на подписано допълнително споразумение (анекс) към договора безвъзмездна финансова помощ след проведени процедури за избор на изпълнители на дейностите, финансирани със средства от безвъзмездна финансова помощ.

(2) Междинното плащане се извършва след представяне на следните документи:

т.1 Наличие на подписан Акт Образец № 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на обекта, финансиран с частта на безвъзмездна финансова помощ

(3) Окончателно (финално) плащане за частта, финансирана с  БФП, се извършва при следните условия:

- изпълнение на всички дейности по проекта (в т. ч. и такива, финансирани с подкрепа чрез финансов инструмент) и представяне на документ от БЕНЕФИЦИЕНТА, че обектът е въведен в експлоатация;

- при неизпълнение на дейности, финансирани чрез финансов инструмент, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН може да изиска при необходимост становище от финансовия посредник за оценка на промяна в съотношението на БФП спрямо ФИ с оглед потвърждение запазването на финансовата жизнеспособност на проекта в неговата цялост. Базирайки се на становището на финансовия посредник, УО може да изиска промяна в процентното съотношение на БФП спрямо средствата от финансовия инструмент.

- Управляващият орган превежда авансовото плащане в двуседмичен срок от датата на подаване от Бенефициента до Управляващия орган на искане за авансово плащане, придружено с всички изискуеми документи, необходими за извършване на авансово плащане при наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит по десетразрядния код на Управляващия орган от страна на Дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите.

- УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН прави междинни и окончателни плащания в срока по чл. 62 от ЗУСЕСИФ, след одобряване/верифициране на документите/разходите в съответствие с изискванията на чл.125 от Регламент (EС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и Съвета при наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит по десетразрядния код на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН от страна на Дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите.

- Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите по проекта въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

- (1) УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН възстановява на Бенефициента допустимите разходи за изпълнение на проекта, финансирани от БФП, в съответствие с предмета и целта на проекта и съгласно действащото българско законодателство и правото на Съюза.

# (2) В случай на изменение на указанията от страна на Министерството на финансите или изменение на свързаното законодателство, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН и Бенефициентът се съгласяват измененията да се прилагат между страните от датата на издаването им.

# (3) Възстановяване на средства от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН към Бенефициента се извършва само след верификацията на дейностите, процесите и средствата по проекта от страна на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, която удостоверява дали разходите за тези процеси и дейности, включени в съответното плащане, са допустими съгласно посочените нормативни актове, настоящия Договор и неговите Приложения.

# (4) На верификация подлежат само допустими разходи.

- Бенефициентът може да представя искане за възстановяване на средства за междинни плащания до УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, съгласно искане за плащане през ИСУН 2020, придружено от междинен технически отчет и междинен финансов отчет на базата на реално извършените и платени от Бенефициента разходи или на опростени възможности за финансиране, съгласно чл.67, параграф 1, първа алинея, букви б), в) и г) на Регламент (ЕС) №1303/2013.

- (1) При верификация УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН проверява съответствието на изпълнените дейности със заложеното в проектното предложение и договора с изпълнител. Бенефициентът е длъжен да изпълни всички предвидени дейности по формуляр за кандидатстване, включително тези, за които няма предвидени средства от безвъзмездна финансова помощ.

(2) Бенефициентът е длъжен при искане за възстановяване на средства да представи доказателства за реалното изпълнение на дейностите и всички подкрепящи искането за плащане документи, описани подробно в Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН верифицира разходите, представени от Бенефициента, и го уведомява за одобрените и неодобрени разходи, финансирани с безвъзмездна финансова помощ по проекта.

- (1) Възстановяване на средства за окончателно плащане се извършва след представяне от Бенефициента на искане за плащане през ИСУН 2020, придружено от окончателен технически отчет и  финансов отчет.

(2) Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо верифицираните допустими разходи по проекта, финансирани от безвъзмездна финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово и междинни плащания.

- (1) Общият размер на авансовите и междинните плащания не трябва да надхвърля 90 % (словом: деветдесет на сто) за инфраструктурни проекти на стойност над 10 млн. лева и с повече от 50 на сто от общата стойност по проекта за строително-монтажни работи и 80 % (словом: осемдесет на сто) за всички останали проекти от размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ.

(2) Общият размер на авансовите и междинните плащания е до 95% от размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ, когато авансовите плащания към бенефициентите са обезпечени с гаранция, издадена от банка или друга финансова институция, регистрирани в Република България.

(3) В случаите когато към бенефициентите няма извършено авансово плащане, алинеи 1 и 2 не се прилагат.

(4) В случаите когато авансът е покрит изцяло с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, алинеи 1 и 2 не се прилагат.

(5) Покриването на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 започва след ограниченията по ал. 1 и 2, намалени с извършените авансови плащания. Управляващият орган уведомява бенефициента, че остатъкът от верифицирания разход се счита за платен с авансовото плащане.

- (1) В случай, че Сертифициращият орган не сертифицира одобрени от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН суми, както и верифицирани и платени на Бенефициента разходи над размера на сертифицираните такива, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН има право да извърши прихващане на съответните суми от следващото плащане към Бенефициента по същия проект по ОПРР.

(2) УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН уведомява бенефициента за всяко едно прихващане от последващо плащане.

- (1) В случай на установяване на нередност или на друго несъответствие с клаузите на настоящия Договор и неговите приложения, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН коригира финансово бюджета на проекта, като прилага финансова корекция в процент или конкретна сума пари върху стойността на реално извършените и допустими за верификация разходи по проекта.

(2) За отправна точка при коригирането може да послужи сключен договор с изпълнител, разходите за определена дейност от проекта, цялата стойност на БФП по проекта или отделен разход.

- При определяне на размера на финансовите корекции във връзка с отделни или системни нередности, установени по проекта, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН прилага разпоредбите на  Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление №57 от 28.03.2017 г.

- Извън случаите по чл.28 и чл.29, други платени на Бенефициента разходи, които се установят като надплатени или недължимо платени, подлежат на възстановяване от Бенефициента на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН по реда, описан в Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.

- (1) Всеки разход по чл.28 и чл.29, който е платен от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН на Бенефициента, се третира като недължимо платен разход и Бенефициентът е длъжен да го възстанови на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН в двуседмичен срок от датата на уведомяването му за това.

(2) В случаите на ал.1, Бенефициентът превежда дължимите суми по транзитната сметка към десетразрядния код на управляващия орган:

Банка БНБ София, МРРБ-ЕФРР-ОП“Региони в растеж“ IBANBG72 BNBG 9661 3200 1887 01.

(3) Редът, предвиден в предходните алинеи, се прилага и при възстановяване на разход по чл.31 от настоящия Договор.

- Всеки разход, предвиден за финансиране със средства от БФП, включен в искане за плащане по проекта от БЕНЕФИЦИЕНТА, за който възникне съмнение у УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, че е неправомерен поради допусната нередност или че е недопустим по друга причина, не подлежи на верификация и разплащане от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН.

- В случай, че УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН не удовлетвори вземането си във връзка с дължимите му суми по реда на чл. 31 и чл. 32 (доброволно възстановяване), той има право да го прихване от всяко следващо плащане по проекта.

- Плащанията от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН към Бенефициента се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по сметка на Бенефициента,  чрез трансфер на средства по банкова извънбюджетна сметка на бенефициента (подход по т.1.1 от ДДС № 7/04.04.2008  г. на МФ – Дирекция „Държавно съкровище”). БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да уведоми Управляващия орган за неговия IBAN и BIC на обслужващата банка във форма съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ E1-II.

- Подлежащите на възстановяване натрупани лихви от неусвоени средства, които не попадат в дерогациите, описани в чл.65 §8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., следва да се превеждат по сметка: Банка БНБ София, МРРБ-ЕФРР-ОП“Региони в растеж“ IBANBG72 BNBG 9661 3200 1887 01.

- Временни депозити за гаранции, участие в търгове, други чужди средства и приходи от продажба на тръжна документация се извършват и отчитат по общия ред – чрез съответните банкови сметки за чужди средства на бенефициента.

Раздел V. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

- (1) Бенефициентът се задължава в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на настоящия Договор да обяви процедурата за избор на изпълнител на СМР и за доставка (ако е приложимо).

(2) В случай че в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на административния договор бенефициентът не е обявил посочената/ите по-горе процедура/и за избор на изпълнител по проекта, Управляващият орган изпраща предизвестие до бенефициента, в което поставя срок от 1 (един) месец за обявяване на процедурата/ите. Неспазването на срока дава право на Управляващия орган едностранно и без предизвестие да прекрати административния договор, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.

- (1) Бенефициентът е длъжен да сключи договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнителите на СМР/доставка по проекта в срок до 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на настоящия Договор.

(2) В случай, че в срок до 11 (единадесет) месеца от влизане в сила на настоящия Договор БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не е сключил договори за обществени поръчки с изпълнител за СМР/доставка  по проекта, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН изпраща предизвестие до Бенефициента, в което поставя срок до 1 (един) месец за сключване на всички договори с изпълнители. Неспазването на срока дава право на Управляващия орган едностранно да прекрати договора за БФП, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.

(3) В случай, че БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не е сключил договор с изпълнител за дейност по Договора за безвъзмездна финансова помощ до 12 (дванадесет) месеца от изтичането на срока, предвиден за неговото сключване, посочен в чл. 39, ал. 1, финансирането с безвъзмездна финансова помощ се прекратява едностранно от Ръководителя на Управляващия орган.

(4) В срок от 10 (десет) дни след сключване на договор с изпълнител БЕНЕФИЦИЕНТЪТ въвежда договора с приложенията към него и всички документи от провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка в ИСУН 2020.

(5) При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 116 от ЗОП, както и при промяна в състава на ръководния персонал на изпълнителя, бенефициентът следва да информира УО в 3 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/ документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо.

- (1) Срокът по чл. 39, ал. 1 спира да тече от деня, следващ датата на постъпване на жалба при БЕНЕФИЦИЕНТА, в качеството му на Възложител по ЗОП, или в КЗК срещу Решение на Възложителя, свързано с процедура по възлагане на обществена поръчка по този проект, до момента на влизане в сила на Решението на КЗК или на ВАС (което е приложимо) или до момента на прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) Срокът спира да тече и при прекратяване на процедурата до датата на Решението на Възложителя за откриване на нова процедура по възлагане на обществена поръчка, но не по-късно от 1 (един) календарен месец от датата на Решението за прекратяване.

- При условие че случаите на обжалване или случаите на прекратяване на процедура за обществена поръчка по проекта поставя под риск усвояването на средствата от ОПРР, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН пристъпва към едностранно прекратяване на настоящия Договор.

- Бенефициентът представя на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН за информация график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в срок до 5 (пет) работни дни след влизането в сила на настоящия Договор, като графикът следва да е съобразен с чл.39 по-горе. За всички процедури за избор на изпълнители по проекта се прилагат условията и сроковете на чл. 38 и 39.

- (1) Бенефициентът се задължава да представи на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН разработена Система за финансово управление и контрол, с които да докаже, че е осигурил адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, правилата на ОПРР и приложимите актове на Европейския съюз, както и извлечение от счетоводната система, от което да е видна изградената аналитичност към счетоводните сметки за разходите по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

(2) Сканираната версия на частта от системите за финансово управление и контрол, както и сметкопланът на организацията, които пряко се отнасят до дейностите по ОПРР, се представят еднократно, при подаване на първо искане за плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) Бенефициентът поддържа отделна отчетност за всеки източник на подкрепа по проекта с цел осигуряване на адекватна одитна пътека.

(4) Бенефициентът не може да използва средствата по настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ за възстановяване на подкрепа, получена от финансов инструмент, и не използва подкрепата чрез финансов инструмент за предварително финансиране на безвъзмездни средства.

(5) Бенефициентът се задължава да предостави подписана и подпечатана декларация за липса на двойно финансиране по проектното предложение или на дейности, включени в него. В случай на наличие на допустими дейности по проекта, финансирани със средства от ЕСИФ или други инструменти на ЕС, както и с други публични средства, в т.ч. със средства от ФИ, Бенефициентът декларира, че различните източници на финансиране не се използват за възстановяване на подкрепа или за предварително финансиране помежду си (мостово финансиране).

- (Само за проекти в режим на групово освобождаване) (1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да осигури изпълнението на всички изисквания на схемата за групово освобождаване в съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ О3 към настоящия договор.

(2) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да въведе и прилага подходящи контролни механизми, които да гарантират изпълнението на всички условия на Регламент (ЕС) № 651/2014 в рамките на целия икономически полезен живот на финансираната инфраструктура.

(3) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да съхранява информация, свързана с изпълнението на проекта и отпусната държавна помощ за срок не по-кратък от 10 години след извършване на окончателно плащане по проекта.

Раздел VІ. ПАРТНЬОРИ

- (1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ изпълнява проекта при условията на ПРИЛОЖЕНИЕ E2 и Партньорско споразумение (ПРИЛОЖЕНИЕ Д) със следните партньори:

- …………………………….. със седалище ....................и адрес на управление ………………………., ЕИК по Булстат: ………………..

- …………………………….. със седалище ....................и адрес на управление ………………………., ЕИК по Булстат: ………………..

(2) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да предостави на всички партньори по проекта достъп до системата ИСУН 2020 с права за преглед на всички данни, свързани с проекта, чрез функционалността за „Вход с код за достъп“.

Раздел VІІ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

- Кореспонденцията, свързана с настоящия Договор се извършва чрез ИСУН 2020, като задължително съдържа регистрационния номер и наименованието на проекта.

Раздел VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Бенефициентът се придържа към образците и документите и е задължен да спазва актовете, представени като Приложения към настоящия Договор и представляващи неразделна част от него, както следва:

| ПРИЛОЖЕНИЕ А: | Формуляр за проектно предложение (на хартиен носител и в ИСУН 2020) |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б | Документ от финансов посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2104-2020(в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В1: | Декларация, че проектът не е финансиран от други източници с публични средства (на хартиен носител и в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В5А | Декларация по образец от кмета на общината, че в конкретната сграда, обект на интервенция са настанени безвъзмездно съответно библиотека или читалище (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В9 | Декларация по образец от собственика на инфраструктурата, за проверка на съответствие с изискванията на схемата за групово освобождаване (в случай на инвестиции в културна инфраструктура, различна от библиотеки и читалища) (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г1: | Декларация от ръководството на съответната институция за съгласие с проекта (в ИСУН 2020) (ако е приложимо) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г3: | Декларация за проектна готовност за проекти по група дейности „Културна инфраструктура“ (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г4: | Декларация от бенефициента, която удостоверява липсата на необходимост от обновяване на околното пространство (в ИСУН 2020) (ако е приложимо) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г6: | Решение на Общинския съвет, с което се поема ангажимент за осигуряване на собствен принос (в ИСУН 2020) (ако е приложимо) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г7: | Решение на Общинския съвет или декларация на Министерство на културата, с което се гарантира, че е осигурена устойчивост за предложения проект и че: - съответната културна институция няма да бъде закривана за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента (в ИСУН 2020) (ако е приложимо) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д: | Партньорско споразумение (в ИСУН 2020)(ако е приложимо) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-ІI: | Форма за финансова идентификация (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-III: | Образец на банкова гаранция (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-IV: | Образец на запис на заповед (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-V: | Образец на декларация за минимални и държавни помощи (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е2: | Общи условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (на хартиен носител и в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: | Декларация за нередности (на хартиен носител и в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З: | Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И: | Указание ДНФ № 3/23.12.2016 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по oперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за програмен период 2014-2020 г. (в ИСУН 2020) Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество |
|  | Указания на Министерство на финансите ДДС № 07/04.04.2008 г. относно редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И-1: | Декларация за съгласие за предоставяне на информация във връзка с ДДС от компетентните органи по приходите (на хартиен носител и в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И-2: | Информация за размера на невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по проекта (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ M: | Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление №57 от 28.03.2017 г. (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ О3: | Схема за групово освобождаване на инвестиции за развитие на културната инфраструктура в градовете бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР |

- (1) Всички Приложения към настоящия Договор следва да се спазват по форма и съдържание.

# (2) С подписване на настоящия Договор страните се считат за информирани за действащото европейско и българско законодателство в областта на изпълнението и отчитането на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, обществените поръчки, третирането на недопустими разходи и нередности и определянето на финансови корекции за нарушения по проектите.

# Раздел VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- (1) В случай на несъответствие между настоящия Договор и Приложенията, с предимство се прилагат разпоредбите на Договора.

(2) В случай на противоречие между Приложение Е2 (Общите условия) и другите приложения, с предимство се прилагат разпоредбите на Приложение Е2.

- (1) Изменения и допълнения на настоящия Договор са допустими при мотивирано искане на Бенефициента и след предварително, писмено съгласие от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН.

(2) При подписване на анекс, той става неразделна част от настоящия Договор.

- При промяна на приложимото национално законодателство или право на Съюза, в следствие на която клауза от Договора влиза в противоречие с правна норма от нормативен акт, страните са информирани, че приоритет има правната норма, като клаузата от Договора не се прилага като противоречаща на Закона/съответния акт. В този случай Договорът може да бъде изменен с анекс, което не е задължително действие за страните.

- За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и право на Съюза.

Договорът се изготви в три оригинални екземпляра – един от които за бенефициента и два - за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

| РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН: |  |
| --- | --- |
| ………………………………. (име на Ръководителя на УО на ОПРР) |  |
| БЕНЕФИЦИЕНТ: |
| …………………………….. (име на Ръководителя/представителя на Бенефициента) |