ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ

ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

2009-2013 г.

Съдържание

Предприети законодателни инициативи, включително подзаконови нормативни актове4

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране4

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми4

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване на качеството на живот 5

Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС5

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие6

Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти7

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни7

Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове9

Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство 9

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната11

Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси11

Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура12

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища12

Цел 110. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановените принципи13

РАЗРАБОТЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ15

Приоритет I.8. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната  инфраструктура15

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране15

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми15

Цел 64. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България15

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот16

Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС16

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие18

Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети20

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни21

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната 21

Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси21

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища21

Цел 111. Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия22

ОПЕРАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ22

Приоритет I.8.  Ускорено изграждане,  поддържане  и модернизация на  транспортната  инфраструктура22

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране23

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми23

Цел 64. Ефективно управление на средствата от Европейския съюз28

Цел 66. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България28

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живота30

Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС30

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие34

Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети34

Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти36

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни56

Цел 102.	Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони60

Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове61

Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство63

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната65

Цел 106: Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси72

Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура75

Цел 108. Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска77

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища77

Цел 111. Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия78

Приоритет VII.3. Активна политика е европейски, регионални и международни инициативи80

Цел 156. Активно участие на България в бъдещото разширяване на европейската енергийна общност и принос към сигурността на снабдяването с природен газ и електрическа енергия за страните от региона на ЕС80

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ С ЦЕЛ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА80

Приложение №187

- ПРЕДПРИЕТИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми

- Подписан и ратифициран Меморандум за разбирателство по Програма за ТГС България – Македония: подписан на 31.08.2010 г. Меморандумът е ратифициран от Народното събрание.

- Подписан и ратифициран Меморандум за разбирателство по Програма за ТГС България – Турция: подписан на 11.10.2010 г. Меморандумът е ратифициран от Народното събрание.

- Подписан и ратифициран Меморандум за разбирателство и протокол за неговото изменение по Програма за ТГС България – Сърбия: подписан на 18 март 2011 г. Меморандумът е  ратифициран от Народното събрание.

- Приети Постановления на МС за определяне допустимостта на разходите по всяка една програма България – Сърбия No 221/ 11.09.2009, България – Турция No 275/ 23.11.2009, България- Македония No 222/ 11.09.2009.

- Прието Постановление на МС № 214/27.08.2009 г. за определяне на условията и ред на назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационни звена по програмите за ТГС, в които България участва в периода 2007-2013г.

- Ратифициран Меморандум за разбирателство по програмата  Румъния – България: подписан на 26.02.2010 г., обнародван и влязъл в сила (ДВ бр. 62/2010).

- Ратифициран  Меморандум за разбирателство по програмата  Гърция – България

- Ратифицирана спогодба между държавите-членки на ЕС; държавите – партньори: Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария; и регион Нор-Па дьо Кале, Франция в качеството му на управляващ орган; и Депозитна каса (“La Caisse des Dépôts et Consignations”) в качеството й на сертифициращ орган, относно изпълнението на оперативна програма за междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ ІVС”.

- Ратифицирана Конвенция между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“.

- Ратифициран Меморандум за разбирателство между участващите в програмата държави-членки на ЕС и Национална агенция за развитие - Унгария в качеството на Управляващ орган, унгарското Министерство на финансите – Служба на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитиращ орган относно изпълнението на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа за програмния период 2007-2013 г.

- Ратифициран Меморандум за разбирателство между румънското Министерство на регионалното развитие и жилищната политика, действащо като съвместен управляващ орган, българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, действащо като национален партниращ орган, гръцкото Министерство на икономиката и финансите, действащо като национален партниращ орган, и румънския Одитен орган (свързан с румънската сметна палата) действащ като одитен орган,  за изпълнение на Съвместна оперативна програма „Черно море 2007-2013”.

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване на качеството на живот

Цел 97 – Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС

- Приемане на правна рамка за обвързване разработването и прилагането на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие с тези на устройството на територията.

През 2012 г. е направена оценка на въздействието на законодателството за регионално развитие. Една от важните препоръки за промяна е постигане на съгласуваност и съответствие между стратегическото планиране на регионалното развитие и пространственото планиране. С приетия през 2012 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са направени сериозни промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР). Разработването на стратегически документи за пространствено развитие на национално и регионално ниво е прехвърлено в ЗРР, като е осигурено по-тясно обвързване и синхронизиране на двата процеса.

Тази дейност отговаря и на изпълнението на Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.

Цел 98 „Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие“

- Във връзка с предвиденото в Закона за административно-териториалното устройство на Република България правомощие на министъра на регионалното развитие и благоустройството да извършва категоризация на общините, районите, кметствата и населените места по критерии и показатели, приети от МС, с Решение № 921 от 16.12.2011 г. на МС бяха приети актуализирани критерии и показатели за категоризиране на АТЕ и ТЕ. На това основание през 2012 г.  министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на общините и населените места в Република България.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2012 г.)

Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти

- С влизането в сила от 26 ноември 2012 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, беше актуализиран Списъка на административните услуги, които извършва МРРБ, утвърден със Заповед №РД-02-14-2598/24.10.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка част от услугите, предоставяни от дирекция „Устройство на територията“, отдел „Национални експертизи“, отпаднаха както следва:

  - АУ08 – Разглеждане от НЕСУТРП на проекти за устройствени схеми (чл.121, ал.4 и ал.5 от ЗУТ);

  - АУ09 - Одобряване на специализирани устройствени схеми и на районни устройствени схеми (чл.122, ал. 2 от ЗУТ);

  - АУ15 - Допускане на изменение на подробен устройствен план (ПУП), приет от НЕСУТРП, в 5 – годишен срок от влизането му в сила (чл.134, ал.5 от ЗУТ), поради отмяна на съответните основания в ЗУТ. Част от отпадналата административна услуга АУ15 (чл.134, ал.5) се обединява с административна услуга АУ10 (чл.124, ал.2, чл.124а, ал.4, чл.134, ал.3 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ).

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни

- Разработен е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (предстои второ гласуване в Народното събрание), въз основа на който ще се облекчи и подобри обслужването на гражданите с кадастрална информация.

- Одобрено е изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Със Заповед №  РД-13-334 / 22.12.2011 г. за допълнение на "Формата за обмен на кадастрални данни"  е разширен и допълнен формата на записа на данните.

- Въведена е Българска геодезическа система (БГС2005) за територията на страната, съгласно ПМС № 153 от 29.07.2010 г. В сила е Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система.

- Одобрена е Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС), с която е създадена необходимата нормативна уредба, регламентираща условията за използването на съвременните ГНСС технологии.

- Одобрена е Инструкция № РД-02-12-12 от 3 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в  „Българска геодезическа система 2005” и софтуерно приложение за трансформиране на координати и височини в Българска геодезическа система 2005, за унифициране на дейностите, свързани с трансформиране на всички координати от използваните в страната координатни системи в координатна система БГС 2005 и успешното й въвеждане.

- Приета е Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, която въведе правила и процедури при използването на съвременните технологии при аерофототопографията.

- Изготвени са Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи.

- В процес на разработване са Проект за Наредба за едромащабната топографска карта в мащаби 1:5 000 и 1:10 000, Проект на Наредба за предоставяне на кадастрални, геодезически и картографски материали и данни, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (съгласно ЗИД на ЗКИР), Проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър, Проект на Наредба за Държавната нивелачна мрежа, Проект на Система от условни знаци за ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 и създаване на интегрирана база данни за единен цифров модел при поддържане и обновяване на цифрова ЕТК.

Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове

- Изработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Проектът беше внесен и одобрен от Министерския съвет с Решение № 288 от 11 април 2012 г. Законопроектът предстои да бъде разгледан на второ четене в Народното събрание.

Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство

- За отчетния период са разработени и обнародвани в „Държавен вестник” 14 нови наредби, както и изменени и допълнени 15 наредби, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.

Нормативните актове са в следните области: проектиране на строителните конструкции по системата Конструктивни Еврокодове; съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти; осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия; проектиране и изграждане на съоръжения за пренос и доставка на природен газ; поддържане и текущ ремонт на пътищата; ограничаване на скоростта на движение чрез изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности; осигуряване на безопасност при пожар; електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; проектиране на водоснабдителни системи; енергийна ефективност; топлосъхранение и икономия на енергия; електрически уредби за ниско напрежение в сгради; мълниезащита; движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания; обезопасяване на участъците с концентрация на пътно- транспортни произшествия по пътищата; оценката на въздействието върху пътната безопасност; номенклатурата на строежите; въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове; издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; технически паспорти на строежите; методика за оценяване на енергийните спестявания.

- Приети бяха изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи (обн.ДВ, бр.23 от 23.04.2011г, в сила от 23.04.2011г., обн.ДВ, бр.98 от 11.12.2012г, в сила от 11.12.2012г.), Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн.ДВ, бр.98 от 11.12.2012г, в сила от 11.12.2012г.), Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн.ДВ, бр.98 от 11.12.2012г, в сила от 11.12.2012г.), както и на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приети с Постановление № 109 от 26.04.2011г. (обн.ДВ, бр.35 от 03.05.2011г, в сила от 03.05.2011г.).

За прилагане на нормативните актове са разработени 56 национални приложения с национално определените параметри към системата Конструктивни Еврокодове и 40 бр. национални приложения към хармонизираните европейски стандарти.

Считано от 6.2.2013 г., проектът на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи е обявен по реда на ПМС № 165 от 2004 г. пред Европейската комисия под номер 2013/75/BG, със срок на обявяване до 7.5.2013 г.

- С цел създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1998 г., бяха приети:

  - Изменение и допълнение на 3 бр. нормативни актове с оглед създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) 305/2011.

  - Проведени са 21 семинара за  представяне на Регламент (ЕС).

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната

- Закони за изменение и допълнение на Закона за пътищата;

- Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”;

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

- Наредба за специално ползване на пътищата (изм. бр. 60 от 7.08.2012 г. на ДВ, в сила от 7.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2013 г. на ДВ, в сила от 4.01.2013 г.)

- изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г. и бр. 26 от 2011 г. в сила от 1.06.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 10.12.2012 г.), по отношение на размера на винетните такси, които се заплащат за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация. С предвидените изменения считано от м. декември 2012г. се постига намаляване размера на ставките на месечните и седмичните винетки и увеличаване този на дневните, в изпълнение на изискванията на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.

Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси

- Изготвен е Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, който предстои да се разгледа на второ четене в Народното събрание.

- Изготвени са промени в Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Наредбата е обнародвана в Държавен вестник бр.63/2012г.

- Възложено е изготвянето на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

- Възложено е изготвянето на Правилник за дейността на асоциациите по ВиК.

Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура

- Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обнародван в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012г.), в който е изменена глава Четвърта на раздел VІІ „Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”.

С измененията на закона са конкретизирани задълженията на МРРБ за регистрирането и мониторинга на свлачищните райони и е оптимизирана процедурата по издаване на предварителни разрешение в свлачищни райони, в т. ч. намален е срокът за издаване на разрешенията с цел облекчаване на административната и регулаторната тежест за бизнеса.

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

- Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната

- Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, ДВ бр. 8 от 25 януари 2011 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), ДВ бр. 57 от 26 юли 2011 г.

- Наредба РД 02-20-8 от 11.05.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (в изпълнение на чл. 44, ал. 4 от ЗУЕС), която съдържа образци на документи по ЗУЕС, а именно: регистър на сдруженията, заявление за регистрация на сдружение на собствениците, удостоверение за регистрация на сдружение на собствениците, регистрационна карта, уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС.

- Одобрени са образци по ЗУЕС, както следва: Книга на етажната собственост; Правилник за вътрешния ред в етажната собственост; Споразумение за създаване на сдружение на собствениците.

Цел 110. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановените принципи

- Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ДВ. бр. 87 от 2010 г.). Измененията са свързани с промяна в режима за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди с цел изграждане на инфраструктурни обекти с национално значение.

- Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието (ДВ, бр.1 от 2010 г.).

- Постановление № 130 от 2 юли 2010 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр.78 от 2006 г.) обн. ДВ. бр.52 от 9 юли 2010 г. Измененията са свързани с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г.) и целят синхронизиране на разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.

- Постановление № 231 от 1 август 2011 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.) обн. ДВ. бр.61 от 9 август 2011 г. Измененията касаят разпоредбите за продажба на имоти – частна държавна собственост чрез търг по реда на Глава Пета от Правилника за прилагане на Закано за държавната собственост.

- Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост – актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост и за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост; за предоставяне на права на управление върху имоти – публична държавна собственост; за учредяване на право на ползване върху имоти – държавна собственост;  за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди и др.

      - приети РМС през 2009 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 111

      - приети РМС през 2010 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 132

      - приети РМС през 2011 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 204

      - приети РМС през 2012 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 216

- Усъвършенстване  развитието и поддържането на системата за обслужване на документите за изключителна държавна собственост в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  - съставени актове за изключителна държавна собственост и актове за поправка на актове за изключителна държавна собственост:

          - 2009 г. - общ брой:  34

          - 2010 г. – общ брой:  55

          - 2011 г.  - общ брой:  85

          - 2012 г.  – общ брой:  63

- РАЗРАБОТЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Приоритет I.8. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната  инфраструктура

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 20, ал. 4 от Закона за пътищата и в изпълнение на държавната политика в областта на пътната инфраструктура, и произтичащите задължения на министъра на регионалното развитие и благоустройството, бе стартиран процеса на подготовка на проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България  2014-2020. Към настоящия момент стратегическият документ е на етап  преглед и/или допълване  от страна на екип от Световната банка, съгласно дейностите по подписаното споразумение за осигуряване на техническа и консултантска помощ от експертите в екипа на международната финансова институция.

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми

- Описание на системите за управление и контрол по Програмата за ТГС България – Сърбия и Наръчник за управление на програмата;

- Описание на системите за управление и контрол по Програмата за ТГС България – Турция и Наръчник за управление на програмата;

- Описание на системите за управление и контрол по Програмата за ТГС България – Македония и Наръчник за управление на програмата;

Цел 64. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България

- Разработен детайлен социално-икономически анализ за развитие на българските региони за периода 2014-2020 г. за целите на програмирането на средствата от ЕС и на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. С разработването на анализа са идентифицирани силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на българските райони, приоритетни области за въздействие за преодоляване на несъответствия в развитието, оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и териториално сближаване. Целта на анализа е да се постигне цялостна и задълбочена картина на състоянието на развитие на българските региони, както и предстоящите тенденции и да се постави основата за обективно и реалистично формулиране на стратегията, целите, приоритетните направления и финансово разпределение на средствата при програмиране на финансовия ресурс на оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и да послужи при разписването и на останалите програмни и стратегически документи на Република България за участие и изпълнение на Кохезионната политика за следващия програмен период.

- Изготвен и одобрен от тематичната работна група проект на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Беше даден мандат на председателя на ТРГ да внесе проекта на оперативна програма за разглеждане на РГ за Споразумението за партньорство. Това е етап, в който се цели подсигуряване на допълваща съгласуваност на програмата по начина, по който е разписана към момента. Проекта на Програма е изпратен за запознаване на членовете на РГ за разработване на Споразумението за партньорство и на Съвета за координация и управление на средствата от Европейския  съюз.

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот

Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС

- Актуализация на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. и на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г., съобразено с антикризисните мерки на правителството.

- Разработени са нови документи за стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия планов и програмен период 2014 – 2020г.:

o	През 2011 г. са изработени и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания за разработването на стратегическите документи за регионално и местно развитие за периода 2014-2020 г.

o	Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., одобрена от Министерски съвет на 19.12.2012г. Концепцията е един от документите за стратегическо планиране на пространственото развитие, съгласно чл.7а, ал.2 от Закона за регионалното развитие. Разработена е на основание чл.2, ал.1 от закона, който предвижда държавната политика за регионално развитие да се изпълнява в съответствие със стратегиите за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво, определени с концепциите и схемите за съответното териториално ниво. С този стратегически документ се дават насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и се създават предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Това е първият по рода си документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми, увеличен брой участници в процеса на планиране и управление на територията, един по-демократичен процес за вземане на решения и членство на страната в Европейския съюз.

Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие е постигане на пространствено координиране на процесите, протичащи в националната територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на национално ниво в контекста на общоевропейското пространствено развитие,  за постигане на комплексно, интегрирано планиране. Приемането на Националната концепция за пространствено развитие е ключова стъпка в процеса на подготовка на националните стратегически и програмни документи, необходими като основа за изготвяне на националните документи за управление на средствата от Европейския съюз в периода 2014-2020 г. С неговото разработване се изпълнява изискването на реформираната европейската кохезионна политика за засилване на териториалния контекст на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия програмен период.

o	През 2012 г. беше приета от Министерския съвет Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., която е важен стратегически документ, определящ целите и приоритетите на държавната политика за регионално развитие в дългосрочен план.

o	Разработени са проекти на Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (РПР) за периода 2014-2020 г., както и предварителна оценка за социално-икономическото им въздействие върху развитието на районите. Стартирана е и процедура за тяхната екологична оценка. Проектите на РПР са публикувани на електронната страница на МРРБ, с оглед подготовката на стратегиите и плановете за развитие за периода 2014-2020 г. на по-ниските териториални нива.

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие

- Разработване и приемане от Министерския съвет на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010-2013 г.

- Съвместни дейности на МРРБ със Съвета на Европа (СЕ) в областта на местната и регионална демокрация:

- Министърът на регионалното развитие и благоустройството взе участие в 16-та сесия на Европейската конференция на министрите, отговорни за местното и регионално управление на СЕ, проведена на 16-17 ноември 2009 г., гр. Утрехт, Нидерландия. На нея се прие Декларация от Утрехт, с която се утвърждава нов Дневен ред на СЕ в областта на местното и регионално управление за периода 2010 - 2013 г.

- През 2010 г. и 2012 г. се проведоха процедури за определяне състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти в СЕ за периода 2010 – 2011 г. и съответно 2012-2016 г. През 2012 г. бе актуализирана и процедурата за определяне състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти.

- Зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството взе участие в 17-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местните и регионални власти в страните-членки на СЕ, проведена на 3-4 ноември 2011 г. в гр. Киев (Украйна). На конференцията се представи постигнатото до момента от България по Стратегията за иновации и добро управление.

- Във връзка с препоръките от проведения през 2010 г. мониторинг от страна на Конгреса на местните и регионални власти към СЕ, с цел изследване състоянието на местната и регионална демокрация в България и изпълнение на ангажиментите по Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) е приет Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, §2 от ЕХМС, обнародван в  ДВ, бр.56 от 24 юли 2012 г.

- Министърът на регионалното развитие и благоустройството подписа, под условие на последваща ратификация, Допълнителен протокол към ЕХМС на 11.05.2012 г. в гр. Страсбург, Франция.

- Прилагане на принципите за добро управление на местно ниво в изпълнение на Европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво

- В изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ (одобрена и изпълнявана пилотно от България от 2007 г.) през 2009 и 2010 г. бяха извършени действия по тестване на инструментите за Европейския Етикет за иновации и добро управление (Етикета);

- На петото заседание на Европейската Платформа на заинтересованите страни по Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, проведено през декември 2010 г. в гр. Страсбург, Франция, България стана първата държава-членка на СЕ, получила акредитация за присъждане на Европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

- През 2011 г. успешно бе проведена първата процедура по присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ, в резултат на което на 27 май 2011 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството връчи престижния Европейския приз на 13 български общини.

- През 2012 г. бе стартирана Втората процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

- Съвместно с Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) бе изготвен и разпространен Наръчник за подготовка на общините за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

- На 15 октомври 2012 г. в рамките на Осмата годишна среща на местните власти в гр. Пловдив, организирана от НСОРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството обяви началото на втората процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Във връзка с популяризиране на втората процедура за присъждане на Етикета, съвместно с НСОРБ беше проведена информационната кампания сред представители на общините.

- Като страна, най-напреднала в изпълнението на Стратегията, България бе поканена и сподели опита си на редица международни форуми, проведени във Франция, Грузия, Русия, Холандия, Норвегия, Украйна и Дания.

Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети

- В изпълнение на Програмата за по-добро регулиране 2010–2013 г. (актуализация), приета от Министерския съвет с Решение № 361 от 1 юни 2010 г., са възложени и изготвени оценки на въздействието от прилагането на нормативни актове:

  - през 2011г. е изготвена Оценка за въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията;

  - през 2012г. са изготвени Оценки на въздействието от прилагането на нормативни актове в инвестиционния процес с две обособени позиции - Оценка на въздействието на прилагането на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Оценка на въздействието на прилагането на Закона за камарата на строителите.

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни

- Приета е Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър за 2012 г.

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната.

- Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020г. за пътищата с общоевропейско и национално значение (проект).

- Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020(проект).

Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси

- В съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България се изготвя Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България.

- Изготвят се 51 броя регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми за развитие на ВиК инфраструктурата за цялата страна.

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

- Изготвяне на Програмен формат на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. в частта Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”.

Цел 111. Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия

- Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020г. (приета от Народното събрание на 1 март 2012 г.)

- ОПЕРАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

Приоритет I.8.  Ускорено изграждане,  поддържане  и модернизация на  транспортната  инфраструктура

- През периода бе постигната ускорена подготовка на част от пътните проекти, заложени в основния списък на Оперативна програма „Транспорт“, за тяхното навременно стартиране и реализация, чрез преглед и координация по отношение на изготвените проекти, документации на пътните проекти, както и осъществяване на контролни дейности по отношение на изготвените  документациите за участие в обществени поръчки за проекти, в частта на пътната инфраструктура.

- Бе постигната  ускорена реализация на пътните проекти, в процеса на подготовка  и одобрение на изготвените технически и проектни документации.  В резултат, „зрели“ пътни проекти получиха одобрение и финансиране по Оперативна програма „Транспорт“ и безпроблемно стартира изпълнението им, и бе постигнат значителен ръст на усвоените средства по програмата.

- В допълнение,  през 2012 г. МРРБ, в изпълнение на разпоредбите в клаузите на Глава XV от Договора за функционирането на Европейския съюз (ЕС) и намерението на Европейския съюз да стимулира развитието на общоевропейските мрежи като ключов елемент за създаването на вътрешен пазар и постигане на икономическа и социална интеграция между държавите членки в тази област, предприе следните действия: решително подобряване на транспортната инфраструктура; повишаване на сигурността на трафика и реализиране на интелигентни механизми за управление на трафика, в съответствие с директивите на ЕС, а именно Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2006 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. През 2012 г. бе разработена техническа спецификация, обхващаща републиканската пътна мрежа в Република България, включваща автомагистрали, пътища I, II и III клас, и бе обявена обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“. Заложените дейности отчитат специфичния характер и изключителност в областта на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси. Поръчката е по проект, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие на Оперативна програма „Транспорт“.

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми

- Програми за ТГС по външните граници на ЕС

Таблица 1. Обща информация за финансовото изпълнение на програмите за ТГС, съ-финансирани от ИПП в периода юли 2009 - януари 2013

| Програма | Финансово изпълнение (ИПП и нац. съ-финансиране, в евро) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разполагаем бюджет * | Размер на договорираните средства** | % на договорираните | Размер на извършените плащания | % на разплатените средства към договорираните | % на разплатените средства към бюджета на програмата |
| България - Сърбия | 35 751 760 | 33 213 707 | 94 % | 5 432 288 | 15% | 14% |
| България - Турция | 31 113 547 | 23 857 950 | 74 % | 5 801 693 | 21% | 16% |
| България - Македония | 20 490 793 | 15 531 567 | 75% | 5 048 001 | 33% | 25% |

*в т.ч. финансовата алокация  за 2012 и 2013 години

## ** в т. ч одобрените проекти, които да бъдат финансирани с финансовата алокация за 2012 и 2013 години

- По Програма за ТГС България – Сърбия, съ-финансирана от ИПП – в периода юли 2009 - януари 2013 г. са разплатени 5 432 288 евро. На 26 януари 2013 г. са подписани 26 договора по Втора покана за набиране на проектни предложения на обща стойност 7 928 064 евро. Предстои да бъдат сключени още около 44 договора на обща стойност  11,7 млн. евро.

- По Програма за ТГС България – Турция, съ-финансирана по ИПП - в периода юли 2009 - януари 2013 г. са разплатени 5 801 639 евро. В рамките на втора покана за набиране на проектни предложения са сключени са 26 договора за субсидия на стойност около 7 208 555 евро. Одобрени са и предстои да бъдат сключени още 22 договора на обща стойност 5 632 019 евро. Трета покана за набиране на проектни предложения беше обявена в началото на месец февруари 2012 г., крайният срок за набиране на проектни предложения изтича в началото на месец май.

- По Програма за ТГС България –Македония, съ-финансирана по ИПП - в периода юли 2009 - януари 2013 г. са разплатени 5 084 001 евро. Предстои да бъдат сключени още 12 договора на обща стойност 2 849 375 евро. Трета покана за набиране на проектни предложения беше обявена в началото на месец декември 2012 г., крайният срок за набиране на проектни предложения изтича в началото на месец март.

- Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС

Таблица 2. Обща информация за финансовото изпълнение на програмата за ТГС Румъния - България 2007-2013 и програмата за ЕТС Гърция - България 2007-2013 в периода юли 2009 - януари 2013

| Програма | Финансово изпълнение (ЕФРР и национално съ-финансиране, в евро) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разполагаем бюджет | Размер на договорираните средства | % на договорираните средства от програмата | Размер на плащанията | % на разплатените средства от договорираните | % на разплатените средства от програмата |
| Румъния -България | 262 000 000 | 196 865 241 | 75 % | 47 482 241 | 24% | 18% |
| Гърция -България | 138 691 303 | 136 312 462 | 98% | 22 795 301 | 17% | 16% |

  - Програма за ТГС Румъния - България 2007 – 2013 г. – В  периода юли 2009- януари 2013 г. е договориран почти целият ресурс на програмата, като България е предоставила  национално съ-финансиране на всички български партньори участващи в програмата. МРРБ е осигурило първо ниво на контрол на българските партньори, като размерът на верифицираните разходи  на разходите е над 13 милиона евро.

  - Програма за ЕТС Гърция - България 2007 – 2013 г. -– В  периода юли 2009- януари 2013 г. е договориран почти целият ресурс на програмата, като България е предоставила  национално съ-финансиране на всички български партньори участващи в програмата.   МРРБ е осигурило първо ниво на контрол на българските партньори, като размерът на верифицираните разходи  на разходите е над  11 милиона евро.

- Хоризонтали и многонационални програми за ЕТС

  - В  периода юли 2009- януари 2012 г. МРРБ е осигурило националното съ-финансиране и първо ниво на контрол за верифициране на разходите на всички български партньори, участващи в  СОП „Черноморски басейн 2007 - 2013”, Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., Оперативна програма Интеррег ІVС, ОП ЕСПОН.

- Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

  - Към 19 февруари 2013 г. са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с общ размер 2 816 869 024,71 лв.

  - В подкрепа на следващия програмен период (2014-2020) в допълнение към схемата за подготовка на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 36 града в обхвата на агломерационните ареали е обявена нова схема за избор на зони за въздействие и подготовка на ИПГВР за още 31 града от ниво 3 и 4 съгласно Националната концепция за пространствено развитие. В рамките на първата схема са одобрени зоните за въздействие на 23 града.

- Стратегия на ЕС за Дунавския регион

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е определен с Решение на Министерски съвет за Национален координатор на България за Дунавската стратегия.

Национален механизъм за координация на дейностите по изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион беше приет с Решение на МС № 731 от 31 август 2012 г., с което се гарантира националната ангажираност за изпълнението на Стратегията.

За подобряване на корабоплаването по р. Дунав и развитието на транспортен коридор 7 беше подготвен и подписан на 11 октомври 2012 г. в гр. София  Меморандум за създаване на съвместен българо-румънски комитет, с цел подготовка и реализация на съвместни българо-румънски проекти, които ще допринесат за подобряване на корабоплаването в общия участък и развитието на свързаността в региона, което ще има пряк ефект и като цяло за подобряване на корабоплаването по р. Дунав. Приети са правила за работа и план за действие. От българска страна Комитета се председателства от заместник-министъра на транспорта и Националното лице за контакт по Дунавската стратегия.

Националният координатор за Дунавската стратегия – министърът на регионалното развитие и благоустройството и Националното лице за контакт по Дунавската стратегия – заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, участваха в Първата годишна среща за Дунавската стратегия.

По Комуникационната стратегия на РБ за участието в Европейския съюз, съвместно с Министерството на вътрешните работи, бяха организирани два семинара, посветени на възможностите за финансиране на дейностите по приоритетна ос “Сигурност и борба с организираната престъпност“ и по въпросите на трафика на хора.

По инициатива на евродепутат Мария Габриел и под патронажа на министър Павлова, като Национален координатор на България за Дунавската стратегия, през 2012г. бяха организирани няколко информационни срещи, свързани с Дунавската стратегия в градовете Русе, Силистра, Свищов, Плевен. Те поставиха фокус върху възможностите за сътрудничество между местните власти за успешно изпълнение на съвместни трансгранични проекти по Дунавската стратегия.

Бяха изготвени информации, справки, позиции, свързани с участието в международни форуми, срещи, семинари, посветени на стратегията.

Работата по изпълнението й продължава. Предстои подготовката на следващия програмен период и на програмните документи за него. Дейността ще бъде насочена към проследяване и координиране на работата по отразяване на целите на Дунавската стратегия в програмните документи, набелязването на важни приоритетни проекти. Внимание ще бъде отделено и на сътрудничеството със страните, участващи в стратегията, с цел осъществяването на съвместни проекти с ефект за Дунавския регион. Предстои да бъде приета от Европейската Комисия транснационална програма „Дунав“.

Усилията трябва да бъдат насочени и към местните власти от Дунавския регион, с цел те да засилят своята инициативност, да бъдат подпомагани при откриването на своите партньори от съседните или другите страни, участващи в нея, за подготовката на съвместни проекти. В тази дейност, освен инициативност от страна на министерството, очакваме подкрепата и помощта на НПО и академични структури в региона, които работят по въпросите на околната среда, развитието на малките и средните предприятия, иновациите, туризма и др.

Цел 64. Ефективно управление на средствата от Европейския съюз

- С цел изграждане на необходимия капацитет на общините, с Протокол ТЗ-69/19.10.2009 г. е увеличен капитала на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, гр. София на 60 000 000 лв. чрез издаване на нови акции от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел финансиране и по-ефективно подпомагане на общинските администрации при достъпа им и съфинансиране по Европейски проекти и програми.

- С цел изпълнение на проекти, касаещи устойчиво градско развитие, с Протокол № ТЗ-15/02.04.2012 г. е дадено разрешение за учредяване на ново търговско дружество ”Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД с едноличен собственик на капитала на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, гр. София с капитал 500 000 лв. по инициативата JESSICA. Сключен е договор за кредитна линия между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, гр. София и ”Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД в размер на 24 500 000 лв.

- По сключените договори в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 към 18.02.2013 г. са извършени разплащания с бенефициенти в размер на 1 150 915 996,85 лв. Сертифицирани са разходи на обща стойност 749 297 167,34 лв.

Цел 66. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България

- С подкрепата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) се проведоха две неформални срещи на високо управленско ниво във връзка с подготовката на оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и програмата за развитие на морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г. В основата на обсъжданията бяха въпросите, свързани с териториалното и секторното разграничаване между програмите. В основата на дискусиите бяха Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и проекта на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основната стратегическа цел - достигането на консенсус по отношение на линията за териториално разграничение с Програмата за развитие на селските райони, беше постигната.

- Във връзка с разработването на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са проведени шест заседания на тематичната работна група за разработването й. Основен резултат от дейността на групата е официално одобрен проекта на текст на Програмата на заседанието на 18.12.2012 г. и даването на мандат на председателя на ТРГ да внесе проекта на оперативна програма за разглеждане на РГ за Споразумението за партньорство.

- С подкрепата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) се проведоха две неформални срещи на високо управленско ниво във връзка с подготовката на оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и програмата за развитие на морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г. В основата на обсъжданията бяха въпросите, свързани с териториалното и секторното разграничаване между програмите. В основата на дискусиите бяха Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и проекта на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основната стратегическа цел - достигането на консенсус по отношение на линията за териториално разграничение с Програмата за развитие на селските райони, беше постигната. На база на постигнатите договорености на срещите, процесът по програмиране и изготвяне на документите ще бъде осъществен целесъобразно, в съответствие с потенциалните възможности и идентифицираните нужди за бъдещото развитие на страната.

- На основата на проведените срещи на високо управленско ниво и постигнатите договорености и изпълнение на решения на тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., стратегически резултат е сформираната междуведомствена работна група за определяне на методология и приоритизиране на туристическата и културната политика от регионално значение. Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е определена за секретариат на РГ. В състава на РГ участват представители на всички заинтересовани страни – Централно координационно звено, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на културата, Министерство на икономиката енергетиката и туризма, с цел по по-голяма съгласуваност и ефективност в програмирането и развитието на секторните политики от национално и регионално значение в областта на културата и туризма. Основната задача на РГ е да разработи и представи проект на методология и приоритизиране на туристическата и културната политика от регионално значение с цел подпомагане на изготвянето на оперативните програми за програмния период 2014-2020 г.

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живота

Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС

- През 2010 г. бяха възложени и проведени междинни оценки на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2005-2015) и на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013). На основата на получените резултати, са изготвени и одобрени от Министерския съвет Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2010 год. и Доклади за резултатите от междинните оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие за периода 2007-2010 г.

- В периода 2010-2011 г. са разработени и приети от Министерския съвет  Актуализирани документи за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2005-2015 г.) и на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013г.), с отразени препоръки от междинните оценки, като съобразно спецификата на районите, са предложени мерки и дейности за преодоляване на негативните последици от финансовата и икономическа криза върху регионалното развитие.

- С цел подобряване процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие и укрепване на експертния капацитет за разработване на стратегии, планове и програми, в периода 2009-2012 г. беше осъществено активно участие в изпълнението на проекти по хоризонтални програми на ЕС и други програми с международно участие:

  - Проект „Интегриране на глобалните  екологични въпроси (Конвенциите от Рио) в процеса на регионалното развитие на България”. Проектът е съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Глобалния екологичен фонд (ГЕФ). Проектът подпомага отчитането в процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие на три важни конвенции: Конвенция на ООН за биологичното разнообразие, Рамкова Конвенция на ООН по изменението на климата и Конвенция на ООН за борба с опустиняването, познати като Конвенциите от Рио. Постигнатите резултати са важна стъпка към интегрирането на глобалните екологични цели в планирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;

  - Проект „Региони за устойчива промяна (RSC)” по програма INTERREG IVC на ЕС. МРРБ участва в проекта заедно с 12 партньори от 8 страни. Реализираните дейности допринасят за развиване потенциала на регионите за смекчаването и адаптацията към климатичните промени и подкрепа на устойчивото социално-икономическо развитие, както и за осигуряване на иновативни инструменти и насоки за борба с климатичните промени на регионално ниво;

  - Проект “Университетско сътрудничество за регионално развитие (UNICREDS)“ по програма INTERREG ІVС на ЕС. МРРБ участва в проекта заедно с 15 партньори от 7 страни. Резултатите от проект UNICREDS са свързани с отчитане на ролята на университетите за развитието на периферни и изоставащи в развитието си региони и използване на експертизата им от органите за регионално управление и бизнеса при определяне целите и приоритетите и прилагането на политиките за регионално развитие;

  - Проект „Оползотворяване на енергия от геотермални източници в жилищни и промишлени сгради (GEOPOWER)” по програма INTERREG ІVС на ЕС. МРРБ участва в проекта заедно с 12 партньори от 8 страни. Използването на резултатите по проекта стимулира прехода към „зелена” енергия в редица сектори и ще подпомогне изпълнението на целите на ЕС и България в областта на опазването на околната среда и използването на енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на енергийната ефективност и увеличение на дела на енергията, произведена от възобновяеми източници в крайното потребление. Продължава  участието на МРРБ във втората фаза на проекта.

  - Международен проект „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния”. Проектът очертава обща рамка за пространствено развитие на шестте държави в Източна Европа, които имат общи исторически характеристики, а днес са членки на Европейския съюз и са изправени пред общи предизвикателства. Чрез резултатите по проекта, участващите страни целят решаването на сходни проблеми,  свързани  с икономическото, социалното и инфраструктурното им развитие, както и на ефективното използване потенциала на националните им територии.

  - През м. септември 2012 г. стартира проект „Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво” (ORIENTGATE)  по програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ на ЕС. Партньорството по проекта включва общо 30 партньори от региона на Югоизточна Европа – както страни-членки на ЕС, така и държави извън Общността. Основни цели на проекта са: интегрирането на въпросите, свързани със справянето с неблагоприятните климатични промени и с преодоляването на климатичните рискове в процеса на планиране на регионалното и местно развитие и провеждане на регионалната политика; развиване на капацитет на национални, регионални и местни власти и други заинтересовани страни по отношение на адаптирането към климатичните промени.

- Засилване ролята на регионалните и областните съвети за развитие като органи за провеждане на държавната политика и осъществяване на регионална координация.

  - В периода 2009-2012 г. е подобрена дейността на Регионалните съвети за развитие (РСР), които се утвърждават като органи за обсъждане и приемане на важни решения, свързани с развитието на районите на страната. По време на заседанията са обсъдени актуални за районите стратегически документи, проблеми и теми, като са взети решения с  важно значение за тяхното развитие. Като иновативна практика, в заседанията взеха участие и представители на висшите учебни заведения, научно-изследователски институции, неправителствени организации, граждански сдружения и др. заинтересовани страни, което доведе до повишаване на експертния капацитет на Регионалните съвети за развитие. През 2012 г. в работата на Регионалните съвети за развитие на районите от ниво 2 с право на съвещателен глас са включени представители на Форум „Гражданско участие”. Чрез Регионалните координационни комитети беше осъществена регионална координация при изпълнението оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.  Представители на Регионалните съвети за развитие участват в подготовката на Договора за партньорство и на оперативните програми за периода 2014-2020 г.

  - Посредством участието в заседанията на Областните съвети за развитие на съответния район, беше подобрено взаимодействието и съвместната работа с администрациите на местно ниво и беше представена информация за националните цели за регионално развитие и за планираната политика на развитие на съответния район.

- Подкрепа за актуализацията на общинските планове за развитие и реализацията на местни инициативи и конкретни проекти за развитие.

  - С цел подпомагане процеса на междинно оценяване и актуализация на областните стратегии и общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г., беше разработена методика за провеждането на междинни оценки за изпълнението на документите. Подготвени и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството бяха и Методически указания за актуализирането на действащите стратегически документи за регионално и местно развитие.

  - Осъществена е методическа подкрепа и координация при изготвянето на областните стратегии за развитие и на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г.

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие

- Проведени са 18 процедури за административно-териториални промени (АТП) в изпълнение на разпоредбите на Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), като 2 от тях са свързани с издаване на указ на президента.

- Представители на МРРБ са членове на постоянно действащата Междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места, която  поддържа и актуализира данните в този регистър.

Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети

- В отчетния период бяха разработени устройствени схеми и планове от висок йерархичен порядък  в системата на документи за пространствено планиране, определящи, съгласно Закона за устройство на територията, Стратегия за интегрирано пространствено развитие, при отчитане на териториалния потенциал и принципите за устойчиво и балансирано териториално развитие.

- През 2010 г. бяха разработени Методически насоки за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода до 2025 г.

- За създаване на актуална устройствена основа, бяха предприети съответни процедури, свързани с изработване, приемане, съгласуване  и одобряване на  устройствени планове, финансирани от бюджета на министерството, както следва:

  - Районна устройствена схема /РУС/ на общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово, Област Пловдив, е изпълнена и приета съгласно изискванията на договора. Проекта е одобрен със заповед на Областния управител на Област Пловдив, обнародвана в ДВ бр.67/30.08.2011г.

  - Общ устройствен план/ОУП/ на град Попово, фаза предварителен и окончателен проект. Проекта е одобрен с решение по протокол №39/30.09.2010г. на Общински съвет Попово.

  - С Решение № 960/16.12.2010 г. на Министерския съвет беше прието изменение на действащия Общ устройствен план на Столичната община.

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

  - Закона за устройство на територията;

  - Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

  - Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

  - Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

  - Закона за камарата на строителите; и други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти

- Осигуряването на дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП).

  - Текущата дейност на съвета е свързана с цялостната подготовка и организация на провеждането на заседанията, предварителния преглед на внесените разработки, организиране на рецензирането им, осъществяване на координация с отговорните инстанции, контролни органи и компетентните дирекции за произнасянето им по разработките, изготвянето на протоколите и решенията на съвета и поддържането на архива на НЕСУТРП.

  - За отчетния период са проведени  96 заседания на НЕСУТРП и са разгледани 147 разработки за обекти в обхвата на правомощията на Министъра, в т.ч. национални обекти, национални курорти и идейни проекти, финансирани от републиканския бюджет.

- За гарантиране на устойчиво развитие и осигуряване на устройствена основа за устойчиво развитие на крайбрежните територии, по възлагане от МРРБ са разработени или в процес на съгласуване Общи устройствени планове за територията на Черноморските общините по Закона за устройство на черноморското крайбрежие както следва:

  - ОУП на община Шабла, със завършен предварителен проект, в процес на съгласуване на Екологичната оценка на плана по реда Закона за опазване на околната среда;

  - ОУП на община Балчик , със завършен предварителен проект през 2012г., в процес на съгласуване на Екологичната оценка на плана по реда Закона за опазване на околната среда;

  - Изменение на ОУП на община  Приморско, със завършен предварителен проект през 2012г., в процес на съгласуване на Екологичната оценка на плана по реда Закона за опазване на околната среда;

- Приет общ устройствен план на гр.Варна и община Варна – предварителен и окончателен проект , правила и нормативи за прилагане на ОУП, Специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП.

- Приети СПН към Общия устройствен план на гр.Бургас.

- Приети са Подробни устройствени планове, сред които:

  - Подробни устройствени планове (ПУП) за селищни образувания с национално значение в т.ч. за националните курорти - за отделни имоти в националните курорти к.к. „Пампорово”-част Чепеларе, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, к.к.”Слънчев бряг-изток и запад”, к.к. Боровец”; к.к. „Зл.пясъци”.

  - ПУП и парцеларни планове (ПП) за транспортна инфраструктура:

  - Приети парцеларни планове за АМ “Тракия”:

- Лот 2, участък “Стара Загора-Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 за горски фонд за основно трасе; за изместване на ел. проводи, телефонни кабели, водопровиди и отводнителни полета, на газопровиди, напоителни канали

- Лот 3 Участък Н. Загора- Ямбол – изместване на ел. проводи, телефонни кабели, водопровиди и отводнителни полета

- Лот 4 Участък Ямбол-Карнобат - изместване на ел. проводи, телефонни кабели, водопровиди и отводнителни полета; за паркинг при км 282+000

  - Приети Парцеларни планове за АМ “Хемус”:

- АМ „Хемус” участък „СОП - пътен възел „Яна” от км 0+000 до км 8+460

- АМ „Хемус” – кръгово кръстовище при км 0+832 от км 114+000 до км 117+345

  - Приети Парцеларни планове за АМ “Марица”:

- ПУП-ПП за АМ „Марица” за участъци: от км 114+000 до км 117+345, от км 5+000 до км 72+960, от км 12+650 до км 71+011, от км 5+000 до км 5+100

- АМ „Марица“ от км 5+000 до км 71+011,31 за изместване линейни мрежи на техническата инфраструктура, селскостопански пътища и пътен възел „Тополовград

  - Приети Парцеларни планове за АМ “Струма”:

- ПУП-ПП за АМ „Струма” Лот1 от км 305+220,53 до км 322+000;

- АМ „Струма“ Лот 4 от км 423+800 до км 438+500 – основно трасе и изместване на засегната техническа инфраструктура, като и Етапна връзка от км 438+500 до км438+781,

  - АМ „Люлин

  - Приемане на Парцеларни планове (ПП) за обекти на републиканска пътна инфраструктура:

    - ПП за изместване на съществуващ път ІІІ-868 „Девин-Михалково“

    - Изменение на ПП заза път I-5 “Русе-В. Търново“ и кръгово кръстовище

    - ПП за рехабилитация и частична реконструкция за път III554 „Н.Загора-Симеоновград- Харманли“

    - Изменение на ПУП-ПП на съществуващ път ІІІ-868 „Девин - Михалково”-ІІ етап;

    - Изменение на ПУП-ПП за „Ново трасе на пътя до Регионално депо за управление на отпадъците в гр. Кърджали от км 0+000 до км 4+315”;

    - Обходен път на гр.Враца – пътІ-1 км 0+000 до км 6+816,60

  - Приети ПП за обекти на обект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията по коридор ІV и ІХ Пловдив – Свиленград”:

    - Изменение на парц. планове за пътни надлези „Чешнигирово 1“,км 198+477 и на км 199+241 в землището на кв.Дебър-Първомай, на км 192+063-Виница

    - ПП за трасета на ВЛ 110нФ за тягова подсанции»Крумово» и «Първомай»

    - Изменения на парцеларни планове към обект „Реконструкция на жп.линията Пловдив –Свиленград” за землищата на с. Селци, с. Поповица и гр. Садово.

  - Приети ПУП за пристанищна инфраструктура:

    - За част от Пристанище Изток-Бургас от яхтено пристанище до склад „Булгартабак“

    - Предварителен проект за ПУП-ПРЗ на пристанищен терминал „Леспорт”, част от пристанище с национално значение Варна;

    - ПУП-ИПРЗ за рибарско пристанище „Сарафово“,кв.63, Бургас

    - ПУП –ПРЗ на рибарско селище „Черноморец“

  - Приети ПУП за енергийна техническа инфраструктура:

    - Сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2“

    - Комплексен проект за газоснабдяване на община Раднево.

    - Електропровод за завода за гипсокартон на «Техногипс»

    - ИПРЗ за обект „Сгуроотвал „Искрица – III етап

    - ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване на основната площадка на ТЕЦ”Марица Изток 3” - за поземлени имоти кв.302 и 303, кв.304, община Гълъбово;

    - Специализирани ПУП за развитие на „Мини Марица Изток” ЕАД за: Рудник „Трояново3” - обект 3, Рудник „Трояново 1” - обект 1 и 2, за поземлени имоти в община Гълъбово, Рудник „Трояново-север”-обект 1 и за развитие на минните работи пред фронта на рудника в община Раднево;

    - ПУП-ПР и парцеларен план за ново ел. захранване за помпена станция ”Розов кладенец” за нуждите на ТЕЦ ”Контур Глобал Марица Изток 3”

    - ПП за преносен газопровод и автоматична газоредуцираща станция Силистра на територията области Добрич и Силистра

    - Изменения на ПУП-ПРЗ на Хидровъзел „Цанков камък”;

    - ПУП-ПП за Газопровод Русе-Гюргево

    - ПУП-ПП за развитие на „Мини Марица Изток”ЕАД:

    - за ел. провод за рудник „Трояново1“, за Претоварен пункт по направление ж.п. гара„Трояново1“ за ТЕЦ 1, за ж.п. линия от Претоварен пункт  дож.п. гара„Трояново1“

    - ПУП-ПП за ВЛ110 кВ п/ст „Айтос“-п/ ст „Сл. бряг-запад“

    - ПУП-ПП за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с. Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”

    - Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“

- В областта на инвестиционното проектиране са приети проекти като:

  - Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив, участъци „София-Елин Пелин“, „Елин Пелин-Септември“ и Септември Пловдив

  - Модернизация на ж.п. линия София - Перник – Радомир

  - Модернизация на ж.п. линия София – Драгоман

  - Пречиствателна станция за питейни води гр.Свищов – идеен проект

  - Интегриран воден цикъл на крайбрежна зона „Созопол“ – прединвестиционно проучване

  - Социални жилища и техническа инфраструктура за нуждаещи се ромски семейства – гр.Раднево

- Приемане на проекти в изпълнение на Приоритет 3 „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори” :

  - Изменение на ПУП-план за застрояване за ГКПП «Капитан Андреево»

  - ПУП-ПП за обект”Изграждане на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турска граница и координационен център

  - Изменение на ПУП-ПРЗ на ГКПП „Калотина”.

- Издадени са  85 бр. разрешения за изработване на ПУП и парцеларни планове в съответствие с правомощията на Министъра по ЗУТ:

  - Разрешения за изработване на ПУП за транспортна инфраструктура:

    - ПП за трасе на пътя до Регионалния център за управление на отпадъците-гр.Кърджали;

    - ПП за път I-1  - Обход на гр. Монтана км 102+060 до 114+512

    - ПП за АМ „Марица“ за участъци от км 5+000 до км 12+650, от км 12+650 до 71+011 и от км 114+000 до км 117+345;

    - АМ „Хемус” участък „СОП - пътен възел „Яна”;

    - ПП за път III-504 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до 31+000

    - изменения на ПУП-ПП за АМ „Люлин”  -  за Реконструкция на линейни мрежи и пътни вариянти на пътища ІV клас; ПУП за Външно функционално осветление на пътен възел СОП

    - За обект „Нов мост на р.Дунав при Видин-Калафат за пресичанията на ел. мрежа с трасето на прилежаща инфраструктура на българския бряг

    - Интермодален терминал в Южен централен район за планиране- Пловдив

    - Обход на гр. Враца и на гр. Габрово

    - Път ІІ-56(п.в. „Скобелева майка” - път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив) и за път ІІ-86 „Пловдив-Асеновград-Смолян” на територията област Пловдив;

    - ПУП-ПП за път І-5, участък „Летище Стара Загора-АМ „Тракия” от п.в. Стара Загора;

    - път Е-85 (І-5) „Кърджали-Маказа” от км343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново- елементи на техническата инфраструктура;

    - АМ „Струма” Лот1 от км 302+220 до км 322+000

    - ПУП-ПП за АМ „Струма” Лот1 от км 305+220,53 до км 322+000;

    - за изместване на съществуващия път ІІІ-868 Девин-Михалково-ІІ етап; нов път до регионалното депо за отпадъци-Кърджали,

    - Път –5 “Летище Ст.Загора-Ам“Тракия“, Път І-9 Обход на гр. Поморие;

    - Път ІІ-99, Път ІІ-81 Обход на Берковица,

    - Вариант Алепу-ІІ етап,

    - Път „Северна скоростна тангента км 0+000 до 16+400,

    - път ІІ-53 от км 184+727 до км 214+544,

    - път І-4 – реконструкция на пътен възел км 238.52

    - ПП на Обход на Малко Търново

  - Разрешения за изработване на ПУП по проект ”Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив- Свиленград-турска граница”

    - изменение на ПУП-ПП за землищата на с.Караджалово, община Първомай и с. Ябълково, община Димитровград ;

    - парцеларни планове на територията на община Садово; в землищата на гр.Първомай и с.Караджалово за подобекти във връзка с реконструкцията на Фаза 1

    - изменение на ПП за Фаза 2 за изграждане на ВЛ 110 кВ за захранване на бъдеща тягова подстанция Симеоновград; в землищата на с. Крум, с.Сталево, с.Скобелево, с.Сива река и гр.Любимец

  - Разрешения за изработване на ПУП за пристанищна инфраструктура

    - Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ № 81178.3.210, гр. Черноморец за рибарско пристанище

    - Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-459, 465, 466, 467, 545,555, 556, кв.19А, гр. Поморие

    - за рибарско пристанище Поморие

  - Разрешения за изработване на ПУП за енергийната техническа инфраструктура

    - Комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Оросителна система на сгуроотвал Искрица-ІІІ етап за „ЕнелТЕЦ Марица Изток 3”

    - Специализирани ПУП-ове за обекти на „Мини Марица Изток“ ЕАД за Рудник „Трояново-3“-обект 3, за Рудник „Трояново-1“-обект 2, за подобект „Трояново север“-обект 1,, за развитие на минните работи пред фронта на Рудник „Трояново-2 север“;

    - ПУП-ПП за Междусистемна връзка Гърция-България - Газопровод Комотини-Димитровград - Ст.Загора

    - изменение на ПУП-ПРЗ на основната площадка на ТЕЦ „Енел Марица Изток3“

    - изменение на ПУП-ПРЗ на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „В. Левски“-Несебър

    - Газопровод Русе-Гюргево(междусистемна връзка България-Румъния)

    - за трасета на въздушни ел. линии: за 110 кВ от съществуваща подстанция ”Айтос” до нова подстанция „Слънчев бряг- запад”, за ВЕЛ на територията на области Шумен и Варна

    - Кабелен ел.провод за връзка на соларни паркове в землищата с.Срем, област Хасково и с.Гранитово, област Ямбол

    - -ново ел. захранване на помпена станция „Розов кладенец”община Гълъбово, област Ст.Загора

    - преносен газопровод и автоматична газоредуцираща станция Силистра на територията области Добрич и Силистра;

    - ПУП-ПР и парцеларен план за ново ел. захранване за помпена станция ”Розов кладенец” за нуждите на ТЕЦ ”Контур Глобал Марица Изток 3”;

    - Специализирани ПУП за развитие на „Мини Марица Изток”ЕАД за рудници „Трояново-1” обект 2, „Трояново-север”-обект 1, „Трояново3”-обект 3 и за развитие на минните работи пред фронта на рудник „Трояново-север”,

    - ПУП-ове за изменение на ПРЗ на основната площадка на ТЕЦ”Марица Изток 3” за кв. 302, 303 и кв. 304, община Гълъбово;

    - Нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал „Искрица“ към ПСИВ и укрепване на бреговете на р.Соколица – Лот1

    - Изменения на: ПУП-ПРЗ на ”Хидровъзел „Цанков камък”

    - Газопровод „Южен поток“ на територията на Р България

    - Кабелна линия от ВЕЛ „ Нова Камена“ дов частта ожт с.Кладенци, област Добрич до с. Скала, област Силистра

    - ПП за Резервно ел. захранване на помпена станция „Розов кладенец“

    - Пуп за-ПРЗ за Национална хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци „Радиана“, община Козлодуй

    - Малки ВЕЦ - МВЕЦ „Тренто2“от руслов тип на р. Марица; - МВЕЦ „Полатово“

    - Изменение на ПУП за ел. провод ВЛ 110 кВ п/ ст „Айтос“  - п/ ст „Слънчев бряг –запад“

  - Разрешения за изработване на ПУП за ВиК инфрактруктура

    - За реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца

  - Разрешения за изработване на изменения на ПУП-ПРЗ на курортите с национално значение –

    - за к.к. „Пампорово”-част Чепеларе, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, к.к.”Слънчев бряг-изток и запад”, „Златни пясъци”,

    - изменение на Плана за регулация за отреждане на УПИ за пречиствателна станция за отпадни води и озеленяване в к.к. „Златни пясъци”.

  - Разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива:

    - Оптична кабелна линия на „Оптик Ком”ООД от с.Марково, област Пловдив до гр.Смолян;

  - В изпълнение на Приоритет 3 „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори” :

    - Изменение на ПУП-план за застрояване за ГКПП „Капитан Андреево“

    - ПУП-ПРЗ на ГКПП „Калотина”

    - Специален обект „Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турска граница и координационенн център по Индикативна програма 2007 г. по Инструмента Шенген;

    - Виза за проучване и проектиране на предпроектни проучвания и комплексен проект за инвестиционна инициатива за ГКПП “Станке Лесичково“ („Логодаж“)

- Издадени са 98 заповеди на министъра за одобряване на устройствени планове в съответствие с приетите от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика разработки и които са влезли в сила, като:

  - Одобрени ОУП и ПУП за селищни образувания с национално значение в т.ч. за националните курорти

    - изменение на ОУП на к. к. Пампорово-Чепеларе

    - СПН към ОУП на Бургас

    - ПУП-изменения на ПРЗ за отделни имоти в националните курорти - к.к. „Пампорово“-част Чепеларе, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, к.к.”Слънчев бряг-изток и запад”.

    - изменение на Плана за регулация за отреждане на УПИ за пречиствателна станция за отпадни води и озеленяване в к.к. „Златни пясъци”.

  - Одобрени Подробни устройствени планове и парцеларни планове за:

    - Транспортна инфраструктура:

      - Одобрени парцеларни планове за АМ “Тракия”:

- Лот 2, участък “Стара Загора-Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 за горски фонд за основно трасе; за изместване на ел. проводи, телефонни кабели, водопровиди и отводнителни полета, на газопровиди, напоителни канали

- Лот 3 Участък Н. Загора- Ямбол – изместване на ел. проводи, телефонни кабели, водопровиди и отводнителни полета

- Лот 4 Участък Ямбол-Карнобат - изместване на ел. проводи, телефонни кабели, водопровиди и отводнителни полета; за паркинг при км 282+000

      - Одобрени парцеларни планове за АМ “Хемус”:

- АМ „Хемус” участък „СОП - пътен възел „Яна”

- АМ „Хемус” – кръгово кръстовище при км 0+832 е пътна връзка под магистралата;

      - Одобрени парцеларни планове за АМ “Марица”:

- АМ „Марица” за участъци от км 5+000 до км 12+650, от км 12+650 до 71+011 и от км 114+000 до км 117+345

- АМ „Марица“ от км 5+000 до км 71+011,31 за изместване линейни мрежи на техническата инфраструктура, селскостопански пътища и пътен възел „Тополовград“

      - Одобрени парцеларни планове за АМ “Струма”:

- АМ „Струма” Лот1 от км 302+220 до км 322+000

- АМ „Струма“ Лот 4 от км 423+800 до км 438+500 – основно трасе и изместване на засегната техническа инфраструктура;

      - АМ „Люлин“:

- Реконструкция на засегната техническа инфраструктура при изграждането на АМ „Люлин“ и изграждане на пътни варианти на път ІV-18017;

    - Одобрени парцеларни планове (ПП) за обекти на републиканска пътна инфраструктура:

- ПП за изместване на съществуващ път ІІІ-868 „Девин-Михалково“

- Изменение на ПП заза път I-5 “Русе-В. Търново“ и кръгово кръстовище

- ПП за рехабилитация и частична реконструкция за път III554 „Н.Загора-Симеоновград- Харманли“ – участъци

- за изместване на съществуващия път ІІІ-868 Девин-Михалково-ІІ етап;

- Нов път до регионалното депо за отпадъци-Кърджали

- ПП на път І-9 - Обход на гр.Враца;

- ПП за обход на гр. Монтана

    - Одобрени парцеларни планове за обекти на обект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията по коридор ІV и ІХ Пловдив – Свиленград”:

- изменение на парц. планове за пътни надлези „Чешнигирово 1“,км 198+477 и на км 199+241 в землището на кв.Дебър-Първомай, на км 192+063-Виница

- за трасета на ВЛ 110 кВ за тягова подстанции „Крумово“ и „Първомай“

- парцеларни планове на територията на община Садово за подобекти във връзка с реконструкцията на Фаза 1

    - Одобрени ПУП за пристанищна инфраструктура:

      - За част от Пристанище Изток-Бургас от яхтено пристанище до склад „Булгартабак“

      - ПУП-ПРЗ на пристанище „Лесспорт- част от пристанище с национално значение Варна

      - ИПРЗ на кв.63, по плана на Сарафово-Бургас за рибарско пристанище

    - Одобрени ПУП за енергийна техническа инфраструктура

      - Сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2“

      - Комплексен проект за газоснабдяване на община Раднево.

      - Електропровод за завода за гипсокартон на «Техногипс»

      - ИПРЗ за обект „Сгуроотвал „Искрица – III етап

      - Комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Оросителна система на сгуроотвал Искрица-ІІІ етап за „ЕнелТЕЦ Марица Изток 3”

      - преносен газопровод и автоматична газоредуцираща станция Силистра на територията области Добрич и Силистра

      - ПУП-ПР и парцеларен план за ново ел. захранване за помпена станция ”Розов кладенец” за нуждите на ТЕЦ ”Контур Глобал Марица Изток 3”;

      - специализирани ПУП за развитие на „Мини Марица Изток”ЕАД за рудници „Трояново-1” обект 2, „Трояново-север”-обект 1, „Трояново3”-обект 3 и за развитие на минните работи пред фронта на рудник „Трояново-север”,

      - ПУП-ове за изменение на ПРЗ на основната площадка на ТЕЦ”Марица Изток 3” за кв. 302, 303 и кв. 304, община Гълъбово;

      - ПУП-ПП за развитие на „Мини Марица Изток”ЕАД: за ел. провод за рудник „Трояново1“, за Претоварен пункт по направление ж.п. гара„Трояново1“ за ТЕЦ 1, за ж.п. линия от Претоварен пункт  дож.п. гара„Трояново1“;

      - изменения на: ПУП-ПРЗ на ”Хидровъзел „Цанков камък”

      - Газопровод Русе-Гюргево

    - Одобрени ПУП за ВиК инфрактруктура

      - Довеждащ водопровод за водоснабдяване на област Бургас

    - Одобрени ПУП в изпълнение на Приоритет 3 „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори” :

      - Измененение на ПУП-план за застрояване за ГКПП „Капитан Андреево“

      - ПУП-ПРЗ на ГКПП „Калотина“

      - ПУП-ПП на Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница и на координационен център.

- Одобрени са инвестиционни проекта и са издадени общо 226 бр. разрешения за строеж, по важните от които са:

  - Разрешения за строеж за пътната инфраструктура:

    - АМ “Тракия”:

      - Лот 2.Участък „Стара Загора - Нова Загора“ - основно трасе; реконструкция на съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на трасето; пътни надлези и селскостопански подлези

      - Лот 3. Участък „Нова Загора – Ямбол“ – основно трасе; реконструкция на съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на трасето

      - Лот 4. Участък „Ямбол – Карнобат“ - основно трасе; реконструкция на съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на трасето

      - Временно строителство на асфалтови бази и временни пътни връзки към АМ „Тракия” при км 200+600 във връзка със строителството на АМ “Тракия” ЛОТ 2

    - АМ „Люлин“-

      - Етап директно трасе и пътен възел при км18+500- допълване за тунели на км 14+260, км 7+320, км 10+160

      - Осветление на пътен възел ”СОП” и пътен възел „Даскалово”.

      - Издадени са заповеди за допълване на разрешението за строеж във връзка със завършване на обекта за: „СОП-п.в.”Даскалово” за укрепване на платно и откоси в отделни участъци, за комплексен трансформаторен пост и за кабелно захранване на тунели: „Мало Бучино”, „Голямо Бучино”, и тунел от км10+160 до км10+469.

    - АМ “Хемус”:

      - Участък „СОП - пътен възел „Яна” от км 0+000 до км 8+460

      - Участък ”Белокопитово-Каспичан” от км 342+200 до 349+780

    - АМ “Струма”:

      - АМ „Струма” Лот 1 участък „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до 322+000;

      - Лот 4 в участък „Сандански –Кулата“ от км 423+800 до км 438+500 –І и ІІ етап на основно трасе и изместване на засегнати елементитехническа инфраструктура

    - АМ “Марица”

      - АМ „Марица” Лот 1 участък „Оризово-Димитровград” от км 5+000 до км 36+400 – основно трасе;

      - Лот 2 участък „Димитровград-Харманли” - основно трасе

      - участък „Оризово-Кап.Андреево” от км 114+00 до км117+345,10 (подходен път към ГКПП „Кап.Андреево”).

    - Разрешения за строеж за Рехабилитация на обекти на АПИ по Програма ”България-Транзитни пътища V” и др. програми:

      - Лот 5., Път І-7 „Силистра-Шумен”;

      - Лот 12., Път І-4 „В- Търново-Ястребино-Търговище-Белокопитово”;

      - Лот 14., Път ІІ-86 „Асновград-Смолян”;

      - Лот 22А., Път ІІ-84 „Юндола-Якоруда”;

      - Лот 23Б., Път ІІ-62, Път „Дупница-Самоков”;

      - Лот 5., Път І-6 „Пирдоп-Карлово-Калофер,

      - път ІІІ-663 „Чирпан –Зетьово” и Път ІІІ-807 „Върбица- Скобелево”;

      - Лот 4.Рехабилитация на път II-73 Шумен-Карнобат

      - Лот 18 .Път II-13 и  II-81 – I етап на строителство

      - Лот 17. Пътни участъци за път II-Мездра-Елисейна-Своге-Нови Искър

      - Софийски окловръстен път-Южна дъга.Участък „Симеоновски шосе – бул. „България“ от км 44+720 до км49+291 – допълване на подобекти

      - Лот 1. Път II-11 „Видин-Лом-Ковачица – Гиген“

      - Лот 2. Път II-11 „Гиген – Милковица“

      - Лот 3. Път II-23 „Исперих – Дулово“

      - Изместване на път Девен- Михалково заради завиряване на язоверното езеро

      - Лот 19. Път II-71“Русе - Силистра“

      - Лот 20. Път II-71“Силистра-Добрич“

      - Презаверка на РС за обект „Нов граничен мост на р. Дунав при Видин-Калафат. Прилежаща инфраструктура на българския бряг”;

      - - Път Е-85(І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км0+000 до км 2+368

      - - Път ІІІ-1801 „Софийски околовръстен път – Суходол- Голямо Бучино” на територията на области София и Перник

      - - Път ІІІ-3002(І-3) „Българене-Стежерово-Божурлук-(ІІ-52) на територията на области Плевен и В.Търново

      - - Път ІІІ-306 „Луковит –Кнежа” на територията на области Плевен и Ловеч

      - - Път ІІІ-554 „Н.Загора-Харманли” – ІІ етап

      - Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“

      - Път II-18 Софийски околовръстен път

  - Разрешения за строеж за ж.п. инфраструктура:

    - Обект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията по коридор ІV и ІХ Пловдив – Свиленград- турска/гръцка граница”

      - Фаза 3. „Пловдив – Свиленград –турска граница от км 298+800 до 315+600

      - Тягова подстанция „Крумово“ 110/ 27,5 кВ, пътна връзка, ВиК връзка, трафопост за ел. захранване на подстанция „Крумово“ и Дежурен пункт „Крумово“

      - Фаза „Системи за сигнализация, телекомуникации и система SCADAза цялата линия – GSM-Rантени в Пловдив СТС, гари Катуница и Първомай и спирки Чешнигирово, Виница,

      - Фаза 2 Сгради и спирки в участък „Първомай- Димитровград“

      - Участък „Гара Димитровград“

      - Фаза 1 „Крумово - Гара Първомай - временна пътна вързка при жп км 199+241; подпорна стена при надлез „Виница“

      - GSM-R антени за спирки „Крум” и „Скобелево”

      - Промяна на трасето в участъка от 297+774 до 301+429 във връзка с опазване находище на блатно кокиче за Фаза 3 „Свиленград-турска граница от км298+800 до км315+600”

      - Заповеди за допълване на разрешения за строеж за: Фаза 1 „Гара Крумово от км164+575 до гара Първомай км 202+300 за Тягова подстанция „Крумово с комуникационни връзки към нея и Дежурен пункт „Крумово” с коловозна връзка”и за Фаза 2  „Първомай – Свиленград” за участък „Гара Първомай - гара Караджалово” и за участък „Гара Караджалово - гара Димитровград”

      - GSM-R антени в гари Димитровград, Нова Надежда и Любимец за Фаза 1 и 2

      - Фаза 4.2.Участък „Междугарие Свиленград – граница Гърция от км 297+698 до км 300+685

    - Разрешения за строеж за други ж.п. обекти

      - Рехабилитация на ж.п. линия „Пловдив-Бургас” на територията на области Ст.Загора, Сливен и Бургас;

      - Системи за сигнализация, телекомуникации и система SCADA за цялата линия към обект “Реконструкция и електрификация на ж.п. линията по коридор ІV и ІХ”Пловдив – Свиленград”;

      - Проекти за обезопасяване движението на влаковете в конфликтни точки – 7 бр. автоматични ж.п. прелези.

      - Ж.п. линия  Лот1 „София-Карлово“ – реконструкция на осигурителна техника и телекомуникационни мрежа

      - Модернизация та тягова подстанция „Волуяк“ и изграждане на с-ма за телеуправление SCADA

      - Изграждане на 35 бр. автоматичнипрелезни устройства

  - Разрешения за строеж за пристанищна инфраструктура:

    - Ремонт на вълнолома, кейова стена, настилки и възстановяване на ел. захранване и В и К инсталации на пристанище Несебър и изграждане на нова ограда на пристанището-инженеринг

    - Разширение на пристанище Бургас „Удълбочаване на зоната, заключена между Терминал 2А и новия терминал за контейнерни товари на пристанище Бургас и осигуряване на необходимите безопасни експлоатационни дълбочини за корабите” .

    - Пристанищен терминал Бургас-Изток2 – вертикална планировка, настилки, отводняване и осветление

    - Стабилизира петата на кейово стена пристанищен терминал Видин

    - Реконструкция и модерниация на рибарско пристанище „Сарафово

  - Разрешения за строеж за летища:

    - Ремонт на външния окачен таван на козирката на Терминал 2 на Летище София, Нова контролна кула на Летище София

    - Нова летищна контролна кула с прилежаща инфраструктура към нея – Летище София и външни връзки

    - Разширение и реконструкция на Терминал 2 на Летище София в съответствие с Шенгенското споразумение

    - Летище София – Разширение на асфалтобетонови настилки в обхвата на страна въздух-летателно поле и страна земя-подход и изхода към и от покрития паркинг пред Терминал 2

    - Козирки на КПП3 и 5 по плана на Летище София

  - Разрешения за строеж за енергийни обекти:

    - За АЕЦ “Козлодуй”- Мерки от Програмата за модернизация:

      - Мерки от Програмата за модернизация на 5 и 6 блок на реконструкция на сградата на стопанството за борна киселина;

      - допълване на разрешения за строеж за инсталацията за пречистване на течни радиоактивни отпадъци;

      - Замяна на УКТС на СБ с Програмно-технически комплекс блок5 УСБ 1 и блок УСБ 3

      - Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво-I етап

      - Саниране на фасадите на реакторното отделение на блокове 5 и 6

      - Ремонт и реконструкция на сгради и ОРУ – 5 бр. подобекти

      - Разширение на Централния архив в ОСК1

      - Монтаж на подгреватели високо налягане за блокове 5 и 6

      - Модернизация на шлюза за радиационен контрол и дезактивация на превозни средства; Реконструкция и модернизация на пречиствателния комплекс на АЕЦ;

      - Архив-образци свидетели от корпуса на реактора за блок 5 и 6;

      - Ремонт и реконструкция на сгради и райони в ОРУ за подобект”Защитна клетка”,

      - обект „Използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй” за изграждане на ВЕЦ на Топъл канал 1”

      - Ремонт и реконструкция на ВЛ „Соколец” с „ЕЙ и ЕС 3С Марица Изток 1”.

      - Газопровод Русе – Гюргево

      - Преносен газопровод високо налягане и АГРС „Силистра“

    - За ТЕЦ „Марица Изток 2”

      - Мокри комини, газоходи и съоръжения за отвеждане на димни газове за сероочистващи инсталации блокове 7 и 8 за ТЕЦ „Марица Изток 2”

      - Мокри комини, газоходи и др. съоръжения след сероочистващи инсталации за блокове 7 и 8 за ТЕЦ „Марица Изток 2”

      - Енергиен блок 6 – два димни вентилатора , газоходи и др към блокове 5 и 6 за ТЕЦ „Марица Изток 2”

      - Серочистваща инсталация на блокове 5 и 6 за ТЕЦ „Марица Изток 2”

      - Инсталация за обезводняване на гипс от СОИ на блокове 1 - 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2”

      - заповеди за допълване на РС за Сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 с маслена станция, с абсорбен съд, помпена станция № 1 и 2, две сгради КРУ и зала КИП и А, подготовка на варовикова с варовикови силози, разтоварище на варовик, солова за персонала и т.н;

      - основен ремонт на парна турбина за увеличаване мощността на блок 8

    - За ТЕЦ „Марица Изток 3”

      - Допълване на разрешението за строеж за ТЕЦ „Марица Изток 3” за Завода за обезводняване на гипс,

      - Системи за оползотворяване на кондензата в ТЕЦ „Марица Изток 3”

      - Оросителна система на сгуроотвал „Искрица“ – събиране на дренажните води

      - Разпределителен газопровод за области Ст.Загора и Сливен

      - Електропоровод за захранване на завод за гипс на „Техногипс“ ЕАД

      - Сгуроизвоз – подмяна на сгуропроводи – I, II и IIIетапи

      - Електропровод 110кВ- извод „Рудничен“

      - Подмяна сгуроизвозни тръбопроводи за пепелина и гипсова суспензи

      - Оросителна система на Сгуроотвал „Искрица“

      - Претоварен пункт по направление ж.п. гара„Трояново1“ за ТЕЦ 1,

      - Ремонт на 110 кВ „Доброселец“,

      - Рехабилитация на ВЕЛ 110 кВ“Бели Лом“

      - ВЛ 400кВ Карлово- Пловдив

      - Хидровъзел „Цанков камък”- част „ВЕЦ „Цанков камък”, подобект „Резервоар за техническо и противопожарно водоснабдяване на ВЕЦ „Цанков камък”

      - АЕЦ „Белене” – заповед за допълване на РС-30/ 03.07.2011 г.

      - Обекти от сектор „зелена енергия” - кабелни линии 20кВ за присъединяване на Фотоволтаични енергийни паркове в земл. Бели извор, община Ст.Загора;

      - ВЛ 110кВ”ТЕЦ Пловдив-п/ст „Чернозем”

  - Разрешения за строеж за ВиК техническа инфраструктура:

    - Възстановяване на отвеждащ колектор за пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Албена” на територията на област Добрич и област Варна

  - Разрешения за строеж за електронни съобщителни мрежи:

    - Опитична кабелна линия за Полигон Нова село

    - Магистрални и локални оптични линии – северна магистрала от кранова възел Батулци – ѝМТТ Николаево до в.т. газоразпределителна станция Плевен

    - Магистрални и локални оптични линии – северна магистрала от ОУП „Полски Сеновец“ до ВТ авт. Газорегулираща станция „Търговище“

    - оптични линии на Министерство на отбраната от Стационарната комуникационна система на българската армия от Стационарната комуникационна система на Българската армия - „4093-102”, „ОКЛ 093-08/ТШ2-094” и „093-08”;

    - на „Булгартрансгаз”ЕАД от район „Ботевград” до район „Чирен”;

    - външно ел. захранване на приемо-предавателна станция GSM/ UMTS на „БТК” АД

    - Радиорелейни станции на ЕВН – 10 бр.

    - Изтегляне на оптични кабели за оптична свързаност на “Мобилтел“ в участък Хасково-Ст. Загора, Пазарджик-Пловдив

  - Издадени строителни книжа във връзка с изпълнение изискванията за присъединяване към Шенгенското пространство:

    - Офис-лаборатория за фитосанитарен контрол на ГКПП Пристанище Бургас и  Преустройство на изходящо трасе на ГКПП Лесово;

    - Оптични кабелни линии на „Мобилтел” „София-Калотина” и „Нетера”.

    - Монтаж на автомобилни везни в зоните на ГКПП-тата

    - Вътрешни преградни съоръжения и възстановяване на външна ограда и ремонт на кабини за контрол на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”;

    - Монтаж на система автомобилни везни – ГКПП „Калотина”;

    - Граничен преход „Маказа”

    - Тристранен контактен център (сграда 29) - част от Лот 2: Рехабилитация, ремонт и реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево”

    - Рехабилитация, ремонт и модернизация на ГКПП „Капитан Андреево”

    - Хале за щателна митническа проверка на леки автомобили , изграждане на нова ограда и укрепване на ската на трасеза МПС на ГКПП „Малко Търново

    - Възстановяване на външна ограда на ГКПП „Лесово-Хамзабейли“.

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни

- Кадастрална карта и кадастрални регистри

През отчетния период са одобрени или са в процес на създаване кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на 130 землища на населени места, от които: гр. София - 16 административни района, 40 общински центрове и 76 други населени места. Покритието на територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри се е увеличило с 582560 ха  или 5,25% от територията на България и 1 753 109 броя имоти.

- Специализирани дейности

За всички морски плажове, разположени в територии с одобрени ККР е възложено изработването на специализирани карти и регистри (СКР), отговарящи на изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Приети са СКР за 159 бр. морски плажове, разположени на площ от 659 ха, а 131 бр. морски плажове са изработени и са в процес на създаване с площ 419 ха.

- Обслужване с кадастрална информация

През отчетния период са открити 42 изнесени работни места в общинските центрове, с  което общият им брой е достигнал 75. Чрез изпълнени за нуждите на граждани, ведомства, общини и дружества услуги са предоставени 8 313 652 единици информация, като размерът на внесените в държавния бюджет приходи от такси е 
60 783 916 лв. За подпомагане обслужването на ведомства, общини и дружества са сключени 119 договора за предоставяне на информация при приоритетни условия.

- Изграждане и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП)

През периода се извърши анализ на резултатите от създаването на геодезически мрежи с местно предназначение с използване на GPS технологията за нуждите на създаването на едромащабни топографски карти и на кадастралната карта. Едновременно с това се създадоха и необходимите указания за определяне на основните дейности, свързани със съдържанието, условията и реда за създаване и приемане на ГММП с използването на Глобални навигационни спътникови системи.

Издадени са удостоверения за оценка на съответствие на две инфраструктурни мрежи с национално покритие за използване на глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) –"NAVITEQ” и „ГеоНет”.

- Създаване на цифрова топографска карта

Изработен е пилотен проект за създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), чрез който се анализираха дейностите и принципите за създаване структурата на цифровата база данни, както и на двата основни показателя: финансов ресурс и времеви период за изпълнение.  Въз основа на него се изработи проекта на Наредба за създаване на цифрова ЕТК. Целта на Наредбата е да се въведат правила и процедури за създаване и обновяване на ЕТК.

- Поддържане на държавната нивелачна мрежа (ДНМ) и мрежата от мареографни станции

През периода 2009 – 2011 г. завършиха дейностите по прецизна нивелация І клас – ІV цикъл, за част от ДГМ. Необходимо е да се довърши преизмерването на  останалата част от първокласната нивелачна мрежа – около 1600 км. Процесът на преизмерване на държавната нивелачна мрежа е един непрекъснат процес, който не е преустановяван от неговото начало. Цялостното преизмерване се извършва за период от 5-6 години.

- Организация и поддържане на Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)

Геокартфондът е специализиран технически архив - част от националния архивен фонд. В архива се съхраняват данните и материалите, резултат от геодезическите и картографски дейности. В електронната страница на АГКК е създадена и се доразработва рубрика „Геокартфондпортал”, чрез която се предоставя информация на потребителите за предоставяните услуги и интерактивно визуализация на част от съхраняваните геодезически и картографски материали и данни.

- Геопространствени данни и информационна система

В АГКК е внедрена и функционира интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР). Чрез системата се поддържа и съхранява кадастралната информация и се предоставят услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата. Към настоящия момент АГКК успешно е изградила техническа инфраструктура, позволяваща надеждно и качествено функциониране на информационната система на кадастъра. Във всяка една от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър функционира център за данни, който комуникира с централния център за данни, базиран в град София. Изграден е най-големия масив от пространствени данни в страната, като същият съдържа информация за над 6 500 000 обектa.

Разработени са нови функционалности за оптимизиране и подобряване на работата на системата и за администрирането на потребители и номенклатури. Извършени са допълнителни обучения на служителите по места, както и почистване на атрибутивни, топологични и геометрични  грешки в базите данни.

Разработени са и нови финкционалности и е оптимизиран модула за интернет достъп до ИИСКИР - One Stop Shop, в т.ч. добавяне на възможности за ново разплащане и  добавяне на нови услуги.

Стартира изпълнението на проект „Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК” по ОПАК за разработване на кадастрална административна информационна система (КАИС). При изграждането на КАИС е заложено разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител, и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали, както и оптимизация и осигуряване на достъп до услуги за незрящи и чуждоговорящи клиенти.

В изпълнение на Директива 2007/2/EО и на Закона за достъп до пространствените данни, АГКК въведе метаданни за масивите от данни и услуги, които се предоставят в информационната система SmartSDI, разработена по проект на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения.

В процес на реализация е договор с предмет „Техническа помощ по съществуващия софтуер и хардуер, развитие и поддръжка на информационната система на кадастъра и имотния регистър, компонент „Кадастър” за Агенцията и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, осигуряване право на ползване и поддръжка на адресна база за населените места, за които има приета кадастрална карта” с изпълнението, на който ще се създаде възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

През ноември 2012 г. започна изпълнението на проект „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”, също финансиран по ОПАК. В резултат на изпълнението му ще се създадат:

- Електронен регистър и цифров архив на съществуващите географски, картографски и кадастрални материали и данни. Ще се разработи и специализиран софтуер за управление (интегрирано събиране, натрупване, архивиране, обработка на данни) на цифровия архив на Геокартфонда, интегриран към портала на АГКК за предоставяне на електронни услуги и електронно разплащане,

- Информационна система със специализирани данни за зоните и обектите по Черноморското крайбрежие, както и ще се предоставят услуги за тях. Ще се отрази местоположението на охранителните зони “А” и “Б” и на обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост - комбинирано с кадастралната карта за територията на цялото Черноморско крайбрежие – на ивица с ширина около 2500 км и дължина 378 км;

- Регистър на географските имена в Република България, който има за цел да обезпечи еднаквост и устойчивост при употребата на имената на географските обекти, които да се съхраняват и своевременно да се актуализират. Регистърът е необходим за унифициране употребата на географските имена и ще даде възможност за предоставяне на акуратна и бърза информация за географските имена на всички институции, местните структури и организации, средствата за масова информация, картоиздатели, граждани и фирми.

- Регистрация на правоспособни лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. За периода са регистирани 311 правоспособни физически и юридически лица.

Цел 102.	Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони

- Дейностите бяха извършвани в изпълнение на изискванията на Шенгенското споразумение чрез адаптация на съществуващи и разкриване на нови гранични контролно-пропускателни преходи.

- Дейностите основно са свързани с гранични преходи (ГП/ГКПП) към страни - членки на ЕС и съседни държави, с икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Република България, касаещо трансграничното сътрудничество съгласно Кохезионната политика на ЕС, обезпечавайки съответни  връзки на пътната инфраструктура.

- Завършен е и е приет от Държавна приемателна комисия обект «ГП Маказа». Предстои да бъде разкрит за преминаване на лек трафик (хора и автомобили) през м. март 2013г.

- Извършени са дейности по актуализация - изключване на терени от горски фонд, включени в одобрения Подробен устройствен план на ГКПП Малко Търново. Това дава възможност за извършване на строително-монтажни работи за привеждането му в съответствие с изискванията на Шенгенското пространство.

- Координирано с Междуведомствения съвет по граничния контрол се извършва преглед на капацитета на разкритите ГКПП и състоянието на довеждащата инфраструктура за привеждане в съответствие с техническите изискванията на Шенгенското споразумение.

- В зависимост от решенията на Междуведомствения съвет по граничния контрол се извършват подготвителни и организационни дейности с оглед разкриване на нови гранични преходи с Румъния и Сърбия.

Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове

- В МРРБ през 2009 г. и 2010 г. са предоставяни и контролирани концесии за добив на подземни богатства и концесии за морски плажове.

- През 2009 г. действащи са 316 концесионни договора, разпределени както следва:

- 72 договора са за морски плажове и

- 244 концесионни договора за добив на подземни богатства.

  - През 2009 г. са сключени 17 /седемнадесет/ концесионни договора за добив на подземни богатства.

  - Общо постъпилите приходи през 2009 г. са в размер на 21 994 864 лв.

- През 2010 г. общият брой на  концесионните договори е 321 бр., като от тях 67 бр. са за морски плажове. Сключени са 5 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове и 10 бр. концесионни договори за добив на подземни богатства.

  - Общо постъпилите приходи през 2010 г. от концесионна дейност и отдадени под наем морски плажове са в размер на 21 148 299 лв.

- През 2011 г. постъпилите приходи от сключени концесионни договори и договори за наем на морски плажове са в размер на 13 237 645  лв., в т. ч. приходи от 60 /шестдесет/ действащи концесионни договора за морски плажове в размер на 11 587 730 лв. и приходи от 33 /тридесет и три/ договора за наем на морски плажове в размер на 1 649 915 лв.

  - Сключени са 13 бр. нови договори, които са донесли допълнителен приход към бюджета на МРРБ в размер на 708 174 лв.

  - Извършени са над 195 бр. контролни проверки на място по изпълнение на концесионните договори и договори за наем на морските плажове. Вследствие на предприетите действия по отстраняването на констатирани нарушения са наложени санкции, като постъпилите приходи от тях са в размер на 512 978 лв.

- През 2012 г. са организирани и проведени 14 тръжни процедури с тайно наддаване за предоставяне под наем на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, като са сключени 4 бр. нови договори за наем.

  - През 2012 г. е осъществяван постоянен контрол по изпълнението на сключените концесионни договори и договорите за наем, като се извършиха 226 броя проверки на място на 97 броя морски плажове, 60 от които са предоставени на концесия, а 37 отдадени под наем.

  - При осъществяването на контрола за първи път през 2012 г. се извърши мониторинг на всички морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем, посредством специализирани геодезически измервания на място, в резултат на което се установи реалното състояние на морските плажове по отношение на свободните зони за разполагане на плажни принадлежности, броят, както и размерът на преместваемите обекти и съоръжения.

  - Получените резултати от мониторинга са използвани и като информация за предприемане на действия от ДНСК за премахване на незаконно строителство по морските плажове, както и за налагане на санкции за неизпълнение по концесионните договори.

  - В резултат на осъществения от дирекцията контрол по изпълнение на договорните задължения от концесионерите и наемателите на морски плажове, са предявени неустойки в размер на 1 383 472,86 лв.

  - През 2012 г. приходите от сключените концесионни договори и договорите за наем възлизат общо на 13 788 872,24 лв.

  - В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК, в приход на общинските бюджети по местонахождение на морските плажове, предоставени на концесия и под наем, са преведени общо 5 184 941,15 лв.

Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство

- Извършени са 22 нотификации на лица за оценяване на съответствието на строителни продукти пред Европейската комисия (ЕК), в т.ч. нотифицирана е първата българска лаборатория, която може да провежда изпитвания и извършва класификация на строителни продукти по „реакция на огън”.

- Проведени са 65 надзорни проверки на лица за оценяване на съответствието на строителните продукти, 3 първоначални проверки на лица за издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и 6 извънредни проверки на място по подаден сигнал за извършени нарушения при оценяване на съответствието на строителни продукти.

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната.

- Автомагистрални обекти ново строителство, завършени и открити след 2009г. (Приложение 1) – общо 156 км:

  - АМ „Люлин” – 19 км

  - АМ „Марица” – 31 км

  - АМ „Тракия“ (Лот 1) – 23 км

  - АМ „Тракия” (Лот 2) – 32 км

  - АМ „Тракия“ (Лот 3) – 36 км

  - АМ „Тракия“ (Лот 4.1) – 15 км

- Автомагистрални обекти ново строителство, които се изграждат в момента – общо 158.50 км:

  - АМ "Тракия", Лот 4 "Ямбол – Карнобат" от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280 (34.28 км.)

  - АМ „Марица”, Лот 1 "Оризово – Димитровград" от км  5+000 до км 36+400 (31.40 км)

  - АМ „Марица”, Лот 2  "Димитровград – Харманли" от км 36+400 до км 70+620 (34.22 км.)

  - АМ "Хемус", участък Софийски околовръстен път - п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 (8.46 км.)

  - АМ "Струма", Лот 1 "Долна Диканя - Дупница" от км 305+220  до км 322+000 (16.78 км.)

  - АМ "Струма", Лот 4 "Сандански – Кулата" от км 423+800  до км 438+500 (14.70 км.)

  - АМ Хемус, у-к от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзката с път   I-2 и път I-4 чрез пътна връзка с път I-7 за гр. Силистра (7,8 км)

  - АМ Марица от км 111+980 до км 114+000 (2.02 км.)

  - АМ Марица от км 99+820 до км 108+510 (8.69 км.)

- В съответствие с глава ІV ”а” от ЗИД на Закона за пътищата (ДВ бр.55/19.07.2011 г.) е създадена Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НК „СИП”), вписана в ТР на 11.05.2012 г., с предмет на дейност: проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море”. Определен е статута на Компанията, съставен е Правилник за устройство, функциите и дейността на НК „СИП” и е назначен Съвет на директорите.

Обекти в процес на изпълнение:

- Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4 от км 210+100 до км 325+280. Обща дължина –116,577 км

Физически напредък спрямо първоначално заложения график:

• Лот 2 „Стара Загора-Нова Загора” с дължина 31,80 км. Общото физическо изпълнение на обекта е 100 %. Разрешението за ползване на  обекта е издадено през юни 2012 г.

• Лот 3 „Нова Загора-Ямбол” с дължина 35,70 км. Общото физическо изпълнение на обекта е 100 %. Разрешението за ползване на  обекта е издадено през юли 2012 г.

• Лот 4 „Ямбол-Карнобат” с дължина 49,08 км. Към м. март 2013 г. са изпълнени 10 етапа от общо 14. Общото физическо изпълнение на Лот 4 е около 80%.  Финансовото изпълнение на обекта е 80%. Трасето е разделено на два участъка: Лот 4.1. с дължина 14,8 км., който е въведен в експлоатация. Разрешението за ползване на  обекта е издадено през януари 2013 г. Лот 4.2. с дължина 34,28 км е в процес на изграждане.

2.  Изграждане на автомагистрала „Марица”, Лот 1 от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 от км 36+400 до км 70+620 с обща дължина  65,62 км.

Физически напредък спрямо първоначално заложения график:

  - Лот 1 „Оризово – Димитровград“ с дължина 31,40 км. Общото физическо изпълнение на обекта към м.март 2013 г. е 33,21%. Финансовото изпълнение на обекта е 28.92%.

  - Лот 2 „Димитровград – Харманли“ с дължина 34,22 км. Общото физическо изпълнение на обекта е 50,89 % .  Финансовото изпълнение на обекта е 44.18%.

3. Автомагистрала „Струма”, Лот 1 (от км 305+220 до км 322+000), Лот 2 и Лот 4 (от км 423+800 до км 438+500).

Физически напредък, спрямо първоначално заложения график:

•	Лот 1 „Долна Диканя – Дупница” с дължина 16,78 км. Общото физическо изпълнение на обекта към м.март 2013 г. е 59%. Финансовото изпълнение на обекта е 54.58%.

•	Лот 4 „Сандански – Кулата” с дължина 14,70 км. Общото физическо изпълнение на обекта към м.март 2013 г.е 14%.

4. АМ „Хемус” – СОП – п.в. „Яна” от км 0+000 до км 8+460

Физически напредък спрямо първоначално заложения график:

Общото физическо изпълнение на обекта към м.март 2013 г. е  83%. Финансовото изпълнение на обекта е 81.37%.

5. „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000 до км 2+368”, обща дължина 34,10 км.

Физически напредък спрямо първоначално заложения график:

Общото физическо изпълнение на обекта м.март 2013 г. е 58.62%. Финансовото изпълнение на обекта е 43.19%.

Рехабилитацията на участък с дължина 8,4 км. е завършена, като разрешението за ползване е издадено през м. ноември 2012 г.

6. Изграждане на АМ Калотина – София – Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път” участък 1 от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780 (от АМ „Люлин” до р. Какач) с дължина 3,01 км.

Физически напредък, спрямо първоначално заложения график:

Общото физическо изпълнение на обекта м.март 2013 г. е  8.43%

Обектите, финансирани по ОП „Транспорт” и които следва да завършат през 2013 г. са:

o	АМ „Тракия“ (Лот 4.2) – 34.3 км

o	АМ „Струма“ (Лот 1) – 16.78 км

o	АМ „Хемус“ (“СОП-гара Яна”) - 8 км

o	АМ „Марица” (Лот 1 и 2) - 66 км

o	„Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“ – 25.7 км

Обектите, финансирани по ОП „Транспорт”, които са в изпълнение и следва да завършат след 2013 г. са:

o	АМ „Струма“ (Лот 4) – 14.70 км

o	АМ Калотина – София – Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път” участък 1 – 3.01км.

o	АМ „Струма“ (Лот 2) – 37.5 км

Обектите, финансирани по ОП „Транспорт”, които са в подготовка и изпълнението им следва да завърши след 2013 г.са:

o	АМ Калотина – София – Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път” участък 2 – 5.5 км

o	Път I-1 /Е79/ Обход на гр.Враца – 6.8 км

o	Път I-1 /Е79/ Обход на гр.Монтана – 12.4 км

o	Обход на гр.Габрово – 23.25 км

o	АМ Калотина – София – Лот 3 „Калотина - Софийски околовръстен път” участък 1 – 31.5 км

o	АМ Калотина – София – Лот 2 „Северна Скоростна Тангента” – 16.54 км

o	Модернизация на Път I-1 /Е79/ „Враца/Мездра/ - Ботевград” – 32.76 км

- По програма «Ново строителство» - 62,636 км

- Път ІІ-51 "Обходен път на гр.Попово - юг"  от км 49+071 до км 53+071 – 4,00 км;

- АМ Марица от км 73+009 до км 99+820; от км 108+510 до км 111+980 – 30,281 км;

- Граничен преход "Маказа" и инженерно-укрепителни работи при км 379+000 – 0,334 км;

- Път II-18 СОП от км 44+720 до км 49+291 – 4,571 км;

- АМ "Тракия" ЛОТ 1 "Оризово - Ст. Загора" от км 171+360 до км 210+100, Подучастък: от км 186+650 до км 210+100 – 23,450 км

- Рехабилитирани и реконструирани пътища от РПМ, изпълнявани по Програма «Основен ремонт», завършени след 2009 г. – общо 56 км:

- Рехабилитирани и реконструирани съоръжения по РПМ, изпълнявани по Програма «Основен ремонт», завършени след 2009 г.:

- Път I-9 Пътен възел Владимир Павлов на км.238+125;

- Път ІІ-56 „Пътен възел „Скобелева майка” - ІІ-86 Югоизточен обход на гр. Пловдив км 96+900-97+600;

- Естакада Девня на АМ „Хемус” при км 398+000 - ляво платно;

- Път І-8 „Пловдив-Хасково-Свиленград” - мост над р. Марица при км 366+050.

- Превантивни ремонти /Поддържане на РПМ/, завършени след 2009г - общо 152 км.

- Напредък по инфраструктурни проекти:

Проекти, по които се работи в момента по Програма „Основен ремонт“:

- Естакада Девня на АМ Хемус при км 398+000 /дясно платно/ (1,3 млн.евро) - обектът трябва да приключи  юни 2013 г.

- Път III-5006 „Габрово – Узана”, от км 2+150 до км 4+344 (0,7 млн.евро) - обектът трябва да приключи септември 2013 г;

- АМ "Хемус" - виадукт при км 30+874 (8,1 млн.евро) - обектът трябва да приключи до края на 2014 г;

- АМ "Тракия" - виадукт при км 61+327 (3,8 млн.евро) - обектът трябва да приключи до края на 2014 г;

- АМ "Тракия" - виадукт при км 67+000 (3,8 млн.евро) - обектът трябва да приключи до края на 2014 г;

- Път ІІІ-293 „Северняк - граница Р Румъния” км 44+400-45+700 (0,6 млн.евро) - обектът трябва да приключи юли 2013 г;

- Път ІІІ-2008 „Девня - кв. Повеляново - Езерово – Варна” км 16+420-23+200 (2,9 млн.евро) - обектът трябва да приключи до края на 2013 г;

- Път ІІІ-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница - /Провадия-Дългопол/” км 1+300-17+250 (5,2 млн.евро) - обектът трябва да приключи до края на 2014г.

Поддържане на Републиканската пътна мрежа:

- Път I-2 Русе-Шумен – 80 км. – (28 млн.евро) (Забележка: Ремонтът ще завърши м. юни 2013г.)

- Път III-559 „Светлина – Тополовград” от км 35+160 до км 39+450 – 4.3 км. – (1.5 млн.евро) (Забележка: Ремонтът ще завърши  м.септември 2013 г.);

- Изпълняват се текущи дейности по поддържането на РПМ

Проекти, по които се работи в момента по Програма „Ново строителство“:

- АМ „Хемус“, участък от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзката с път I-2 и I-4 чрез пътна връзка с път I-7 за гр.Силистра

- АМ „Хемус“, участък от км 337+302 /ПВ Белокопитово/ до км 342+200 /пътна връзка с път I-7/ - предстои подписване на Протокол образец 2А за откриване на строителна площадка

- АМ „Марица“, участък от км 99+820 до км 108+510/ дясно платно-ново строителство, ляво платно-реконструкция и рехабилитация/

- Реконструкция на път II-76 Българин-Харманли км 57+727 до км 60+670

- Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ /край обход Поморие-кв.Сарафово/ с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39

- Пътна варианта и мост над р.Стряма на път II-56 Раковски-Пловдив при км 84+540

Аварийно-възстановителни работи:

- Път III-108, аварирал мост над река Струма при км 2+000, възстановяване и укрепване на съоръжението

- Изпълняват се ремонти на съоръжения с проявени сериозни конструктивни повреди, възстановяване на конструкции на вече аварирали съоръжения, укрепване на проявили се свлачищни и срутищни процеси, които могат за бъдат причина за прекъсване на път, както и за образуване на недопустими деформации, застрашаващи безопасността на трафика. Целта е приоритетно изпълнение на обекти със съществен социално-икономически ефект, предприемане на бързи действия при аварийни ситуации по РПМ

- Проекти изпълнявани по ОПРР 2007-2013

В Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) са предвидени за рехабилитация/реконструкция общо 891,5 км второкласни и третокласни пътища. Изпълнението на обектите започва след 2009 г. и до този момент са изпълнени пътни участъци с обща дължина както следва:

- Проекти от първи етап на ОПРР:

- Въведени в експлоатация 12 проекта по ОПРР на второкласни и третокласни пътища с обща дължина 250.1 км;  пътища ІІ клас – 66,5 км; пътища ІІІ клас – 183,6 км;

- Проекти от втори етап на ОПРР:

- Въведени в експлоатация 9 проекта по ОПРР на второкласни и третокласни пътища с обща дължина 168,5 км; пътища ІІ клас – 40,8 км; пътища ІІІ клас – 127,7 км;

- Проекти от трети етап на ОПРР:

- Въведен в експлоатация участък от път ІІ-18 Софийски Околовръстен път - Южна дъга с обща дължина 3,6 км;

- Проекти от четвърти етап на ОПРР

- Подписани Акт за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) за лот 46 с обща дължина 9,5 км

- Подписани Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за лотове 39 и 45 с обща дължина 19,8 км.

- Проекти от пети етап на ОПРР:

- Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОПРР за три проекта – лотове 51, 54 и 59 на стойност 29 420 555,46 лв. с обща дължина 46,263 км. Подготвя се документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители на строителството и строителен надзор. Предстои стартиране на строителството през настоящия строителен сезон;

- Проекти от шести етап на ОПРР:

- На 25.01.2013г. Агенция „Пътна инфраструктура” е кандидатствала с още два проекта – лотове 47 и 60, които в момента се оценяват от Управляващия орган  на Оперативна програма „Регионално развитие“. Общата индикативна стойност на тези проекти е 22 887 150 лв. Предвидени са за рехабилитация пътни участъци с обща дължина 34,9 км;

- Проекти изпълнявани по програми за териториално сътрудничество на страните-членки на  ЕС 2009-2013

- Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество

- В периода 2009 - 2013 г. по Програма ФАР - ТГС е извършена рехабилитация на 3 обекта с обща дължина 112,5 км и е изграден нов четирилентов път с дължина 3,5 км.

- Програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013

- В процес на строителство са три проекта - рехабилитация на пътни участъци с обща дължина 36 км и на стойност 19.400 млн. лева.

- Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013

- Предвижда се да се изпълни рехабилитация на един обект с дължина 14 км, като в момента се провеждат тръжни процедури по Закона за обществените поръчки за избор на строител и на строителен надзор.

- Изпълнение на проекти финансирани с държавни инвестиционни заеми (ДИЗ)

- Проект „Транзитни пътища V”, финансиран съгласно финансов договор с Европейска инвестиционна банка /ЕИБ/.

В проекта са включени пътни участъци за рехабилитация, частична реконструкция и ново строителство с дължина 1 650 км.

До момента са:

- завършени и въведени в експлоатация 7 Лота с обща дължина 410 км;

- в процес на изпълнение 13 Лота с обща дължина 912 км;

- предстоящи за стартиране 6 Лота с обща дължина 330 км;

- „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” финансиран със заемно споразумение със Международна банка за възстановяване и развитие /Световна банка/

- В компонента за рехабилитация и частична реконструкция на пътища са включени  6 /шест/ Лота с обща дължина 307 км които до края на 2012 г. са завършени и въведени в експлоатация.

Цел 106: Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси

- В изпълнение на Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България са извършени следните дейности:

  - Изградени и въведени в експлоатация пречиствателни станции за отпадъчни води за градовете Стара Загора, Димитровград, Хасково и Русе.

  - Обновена пречиствателна станция за питейни води на гр. Бургас.

  - Изградена и въведена в експлоатация канализационна инфраструктура за население места с над 10 000 екв.ж.

- В изпълнение на действащата Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България до 2015г. са извършени следните дейности:

  - Сключени са договори за обследване и проектиране за изграждане на два язовира за питейно-битово водоснабдяване и пречиствателни станции за питейни води към тях – яз. Пловдивци и яз. Луда Яна и за рехабилитация на яз. Студена и пречиствателната станция за питейни води към него.

  - Изграждане и рехабилитация на линейна инфраструктура за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и намаляване на загубите на вода.

- С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на РРБ (обн. в ДВ бр.7/26.01.2010 г.) на основание § 34 от ПЗР към ЗИД на ЗВ са обявени 51 обособени територии на действие на ВиК операторите, техният обхват и граници.

- Регистрирани са 28 бр. Асоциации по Водоснабдяване и канализация (А ВиК) в рамките на обособените територии.

- Разработен е, по „Консултантски договор за разработване на примерен договор за услуги във водния сектор на България между МРРБ и „MVV decon” GmbH, Германия”, финансиран по линия на ЕБВР, и е приет типов договор в два варианта: 10-годишен, без инвестиции и 15-годишен с инвестиции за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги, който ще бъде сключван между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, на основание чл. 198о от Закона за водите.

- Прилага се механизъм „Споразумение за асоциирано партньорство” за съвместно изпълнение на инвестиционни проекти между общинските администрации (бенефициенти) и ВиК операторите (асоциирани партньори) при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с цел реализация на инфраструктурни проекти, касаещи ВиК мрежи и съоръжения - изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи, въвеждане на ПСОВ и подобряване на водния цикъл в съответните агломерации над 10 000 е.ж.

- Със съвместна заповед № РД-02-14-1866 на министъра на регионалното развитие и благоустройството и № РД-688 на министъра на околната среда и водите от 14.10.2009 г. (допълнена със заповеди № РД-02-14-2005/10.11.2009 г. на МРРБ и № РД-753/12.11.2009 г. на МОСВ) е създадена координационна работна група с представители на МРРБ, МОСВ, МФ, ДКЕВР, НАП и Националното сдружение на общините, която да изготви пътна карта (план за действие). В пътната карта е предвидено и са разписани конкретните стъпки, отговорностите и сроковете в процеса на реформиране на отрасъл „ВиК”, както и ролята на всяка от заинтересованите институции – МОСВ, МРРБ, ДКЕВР, общините, областните управители, асоциациите по ВиК и органите за управление на търговските дружества ВиК оператори. Определени са времевите граници на отделните етапи и механизмите на взаимодействие между участниците в този процес и техните отговорности, като са обхванати задачите, произтичащи от закона до края на 2009 и цялата 2010 г. Окончателният вариант на пътната карта е приет на заседанието междуведомствената работната група от 29.01.2010 г. и е подписана от членовете на работната група. Изпълнени са  разписаните в нея 15 конкретни стъпки, съгласно отговорностите, срокове и компетенциите в този процес на всяка от заинтересованите страни.

- Съгласно § 29 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) (обн. ДВ бр.47 от 23.06.2009 г.) в предвидения за това шестмесечен срок писмено е изискана от управителните органи на 55 бр. търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие, да изготвят списъци на ВиК системите и съоръженията, които по силата на закона са публична държавна или публична общинска собственост и са активи на дружествата. В същия срок областните управители и кметовете на общини са изготвили и представили в МРРБ списъци на ВиК системи и на части от тях, които не са включени в капитала на ВиК дружествата.

- За уеднаквяване на формата и съдържанието на изискваната информация в МРРБ,  са изпратени указания по прилагането на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ и формуляри, за попълване до областните управители, ВиК-операторите и Националното сдружение на общините. Указанията и електронните таблици бяха поместени на страницата на МРРБ в Интернет.

- Допълнен е и се поддържа оперативен работен архив и масив от документация, с над 160 000 позиции активи, съдържащ данни за 55 броя ВиК оператори с държавно и общинско участие, 22 областни управители и  255 общини. Архивът се полза от МРРБ, ведомства, институции и от външни консултантски екипи.

- Създадена е междуведомствена работна група по заповед № РД-02-14-2301/09.11.         2011 г. на МРРБ със задача: изследване на влиянието на таксите за водовземане, заустване и отвеждане върху цените на ВиК услугите и финансово-икономическото състояние на ВиК операторите. След проведени три заседания на работната група и въз основа на анализа на отражението на тези такси върху цените на ВиК услугите, с ПМС № 377/30.12.2011 г. е прието изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/ 2011 г.

Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура

- За отчетния период са осъществени следните превантивни геозащитни мерки:

  - Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България – 1818 бр.;

  - Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Република България – 484 бр.;

  - Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения – 31 бр.;

  - Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети – 28 бр.

- С цел прилагане на разрешителен режим за строителство в свлачищни райони, беше осъществяван контрол върху инвестиционните намерения в свлачищни райони, чрез издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

- За отчетния период са разгледани и са издадени становища по постъпили 311 бр. преписки:

- 26 бр. – от 27.07.2009г. до 31.12.2009г.

- 100 бр. –  2010г.

- 74 бр. – 2011г.

- 102 бр. – 2012г.

- 9 бр. – до 31.01.2013г.

- С цел управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси, за отчетния период са довършени 10 бр. обекти за стабилизиране на свлачища и укрепване по Черноморското крайбрежие:

- „Укрепване на свлачище (водопровод Ф820) кв. Дивдядово”, гр. Шумен

- „Укрепване на свлачище на път DOB 3157, община Каварна”

- „Гр.Балчик-дренажна галерия-дренажна завеса”

- “Укрепване свлачище път ІV-90023 „Слънчев ден” в участъка от дървения мост до к.к. „Слънчев ден”

- „Укрепване южен  бряг гр. Царево"- община Царево

- „Аварийно укрепване свлачище кв. 15 с. Лозенец” – община Царево

- „Брегоукрепване в с. Дуранкулак – къмпинг „Космос” – община Шабла

- „Облицовка на канали на мост при ул. "Рила", ул. "Свобода", ул. "Дунав", ул. "Македония" - гр. Шабла

- „Свлачище сп."Писател" - път ІV-90023 Варна-Златни пясъци”

- „Възстановяване брега на р. Дунав”, с. Ряхово, община Сливо поле.

- От тях 8 бр. са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване, а 2 бр. са завършени на 100% и предстои въвеждането им в експлоатация.

Цел 108. Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска

- МРРБ поддържа и своевременно актуализира регистър на свлачищните райони в Република България.

- Завършени и въведени в експлоатация са 3 обекта за корекции на реки, укрепване на речните корита за ограничаване риска от наводнения в границите на населените места:

- „Укрепване бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали”;

- „Корекционни и отводнителни работи на река Владая”, район Витоша – Столична община;

- „Корекция на река Новоселска”, гр. Сливен.

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

- През м. юли 2011 г. е публикувана схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Като конкретен бенефициент е определена новосъздадената дирекция „Жилищна политика” в МРРБ.

- Беше възложено провеждане на Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг), на база на актуални данни от последното преброяване през 2010 г.

- През м. януари 2012 г. беше подадено проектно предложение по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Със Заповед № РД-02-14-971/09.04.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 109 134,20 лева за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на 36 града на ниво NUTS II по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“. Цялата стойност на проекта е в размер на 94 859 508,40 лева, тъй като самоучастието от страна на собствениците е в размер на 50 % от стойността.

- В изпълнение на одобреното проектно предложение:

•	Бяха разработени всички образци на документи за кандидатстване по проекта, бяха определени и публикувани на интернет страницата на МРРБ, секция „Обновяване на жилища“, координати на местата за подаване на документи.

•	В резултат на проведени обществени поръчки по реда на ЗОП бяха избрани: Звено за изпълнение на проекта, което подпомага дирекцията при изпълнение на проекта; проектни мениджъри за Северозападен, Югозападен, Северен централен, Южен централен, Югоизточен район и гр. София; изпълнители за извършване на техническо обследване за 6-те района за планиране и гр. София. Обявена обществена поръчка за избор на проектен мениджър в Североизточен район.

•	Проведени бяха две информационни кампании по проекта с цел популяризиране и запознаване на гражданите с изискванията и възможностите, които предлага проектът: една преди стартиране на кандидатстването по проекта и втора след стартиране на процеса по кандидатстване.

•	Изплатени са 669 092,15 лв. с ДДС по сключени договори с външни изпълнители.

- През м. април 2012 г. беше извършено финалното отчитане и приключване на проект „Демонстрационно обновяване на българските домове“, изпълняван съвместно между МРРБ и ПРООН, в рамките на който бяха обновени 50 многофамилни жилищни сгради в 13 града на страната на стойност 11 000 000 лева. Резултатите от проекта са 80 975 кв.м. РЗП подобрена жилищна инфраструктура, 1093 обновени жилища, 2732 облагодетелствани жители.

Цел 111. Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия

- През 2012г. започнаха дейности по приетата Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020) и Плана за действие към нея.

- Представителите на МРРБ взеха активно участие в подгрупа „Жилищна политика” на Междуведомствена работна група, назначена със заповед  на Заместник министър-председателя, за преглед и анализ на действащата нормативна уредба по приоритетните сектори на стратегията.

- Съгласно План за действие към Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020), в приоритетна област „Жилищни условия”, работна група в МРРБ изготви и предостави на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет „Анкетна карта” за събиране на актуална и подробна информация от общините за наличие на годни за застрояване площадки, капацитет за застрояване, наличие на техническа инфраструктура, етап на устройствено планиране както и индикативен бюджет, включващ всички необходими разходи за изграждане на посочения брой жилища по окрупнени показатели.

- Обект „Реконструкция на част от улична мрежа с. Беломорци, община Омуртаг”, финансиран от Републиканския бюджет, е завършен през 2012г. и въведен в експлоатация.

- Поради необезпечено финансиране, са замразени следните дейности от II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”:

1. Община Пазарджик: изграждане на общо 60 бр. социални жилища с обща стойност 2 600 480 лв. – започналите строително-монтажни работи са замразени;

2. Община Балчик:  обща стойност 2 684 105 лв. за изграждане на 50 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е започнало;

3. Община Раднево:  инженеринг – проектиране и строителство, на обща стойност 4 999 633 лв. за изграждане на 40 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е стартирало;

4. Община Самоков: инженеринг – проектиране и строителство, на обща стойност 3 938 776 лв. за изграждане на 50 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е стартирало

- В условията на тежка финансова, икономическа и социална криза за всички български граждани, всички дейности с цел подобряване на жилищните условия на уязвими етнически групи са крайно затруднени за изпълнение предвид необходимостта от обезпечаване на значителен финансов ресурс.

Приоритет VII.3. Активна политика е европейски, регионални и международни инициативи

Цел 156. Активно участие на България в бъдещото разширяване на европейската енергийна общност и принос към сигурността на снабдяването с природен газ и електрическа енергия за страните от региона на ЕС

- С цел укрепване и разширяване на електроенергийните и газовите междусистемни връзки със съседните държави, бяха издадени Разрешения за изработване на ПУП за Междусистемна връзка Гърция-България - Газопровод Комотини-Димитровград - Ст.Загора (ПУП-ПП), за Газопровод Русе-Гюргево (междусистемна връзка България-Румъния); за Газопровод „Южен поток“ на територията на Р България; одобрен ПУП за Газопровод Русе-Гюргево и съответно издадено Разрешения за строеж за него.

- ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ С ЦЕЛ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

- По отношение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, през отчетния период бяха извършени следните дейности целящи преструктуриране и оптимизиране на администрацията:

  - към 01.12.2009 г. – намаляване на числеността от 655 на 612 щатни бройки /съкращаване на щатни бройки и преструктуриране на структурни звена/.

  - Към 21.09.2010 г. – увеличаване на числеността от 612 на 632 щатни бройки /създаване на длъжностите „сътрудник по управление на европейски проекти и програми в главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“/.

  - Към 01.01.2011 г. – увеличаване на числеността от 632 на 642 щатни бройки /създаване на дирекция „Пътни проекти“/.

  - Към 01.03.2011 г. – намаляване на числеността от 642 на 637 щатни бройки /отдел „Проучване и добив“, дирекция „Концесии“ е изнесен в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма/; преструктуриране на дирекции „Сигурност“, „Информационни и комуникационни системи“ „Концесии“, „Финансово-стопански дейности“ и „Инспекторат“.

  - Към 12.07.2011 г. – увеличаване на числеността от 637 на 641 щатни бройки /преструктуриране на дирекции „Държавна собственост“ и „Жилищна политика“/.

  - Към 25.10.2011 г. – увеличаване на числеността от 641 на 650 щатни бройки /увеличаване на числеността на сътрудниците по управление на европейски проекти и програми в главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“/; преструктуриране на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“.

  - Към 09.12.2011 г. – увеличаване на числеността от 650 на 651 щатни бройки /увеличаване на структурата на дирекция „Държавна собственост“/.

  - Към 02.07.2012 г. – запазване на числеността от 651 щатни бройки /преобразуване на ръководни в експертни длъжности, съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията/.

  - Към 15.11.2012 г. – запазване на числеността от 651 щатни бройки /закриване на дирекции „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“, „Пътни проекти“ и  създаване на дирекция „Благоустройство и проекти“/.

  - Като цяло, числеността на МРРБ през отчетния периода е намалена с 4 щатни бройки, но през 2012 г. съществено се оптимизирана бройката на ръководните длъжности във ведомството и териториалните му звена.

  - Във връзка с прилагане на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011г.) и в изпълнение на предвидените разпоредби в изготвящия се Закон за управление на средствата от Европейския съюз се предвижда функциите на управляващите органи за програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, да се изпълняват от административни структури – изпълнителни агенции към съответните ресорни министри отговорни за управлението на отделните оперативни програми. Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, като управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” (ОПРР), ще бъде обособена като изпълнителна агенция към министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка са предприети стъпки и от 16.01.2013г. главната дирекция е обособена в самостоятелна сграда.

- По отношение на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, през отчетния период бяха извършени следните дейности целящи преструктуриране и оптимизиране на администрацията:

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)

  - Със Закона за изменение и допълнение  на  Закон за пътищата, (обн. ДВ, бр.75 от 18.09.2009г.), са извършени следните промени структурни промени:

    - Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) към Министерски съвет се преобразува в Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Агенцията се превръща от  първостепенен разпоредител на второстепенен разпоредител на бюджетни кредити.

    - Променени са органите на управление: няма Надзорен съвет и изпълнителен директор, а Агенцията се ръководи от Управителен съвет, който се състои от Председател и двама членове.

    - Агенцията се състои от  Централна администрация (ЦА) и специализираните звена на Агенцията, които са вече: областните  пътни управления (ОПУ) и  Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС).

    - Закрива се Управление „Пътни такси и разрешителни” (УПТР), като дейността му се поема от Агенция „Митници”. С преходните и заключителни разпоредби на горецитирания закон, трудовите правоотношения на работниците и служителите от тази структура се прекратяват при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда от влизането в сила на измененията в Устройствения правилник на Агенция "Митници".

    - С ПМС № 219/10.12.2009г. е отменен предишния Устройствен правилник и е приет нов Правилник за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ.

  - През 2011г. е извършено намаление на числеността  на АПИ въз основа на следните ПМС:

    - С ПМС № 315 от 22.12.2010г. се изменя  Устройствения правилник и се намалява общата численост с 144бр. общо от 10.01.2011г., както следва: ОПУ – 109 щ.бр.; ЦИПТНЕНС – 15 щ. бр.; ЦА -  20 бр.

Общата численост от 1678 щ.бр. става 1534 щ.бр.

- С ПМС № 184 от 30.06.2011г. се намалява числеността с 4 щ.бр. от 11.07.2011г., като ЦА става от 321 щ.бр. на 319 щ.бр.; ОПУ – от 1153 щ.бр. става на 1151 щ.бр. / взети 2 бр. от ОПУ Пловдив/

- С ПМС № 289 от 20.10.2011 г. общата численост се намалява с 6 щ.бр. и става 1524 щ.бр., като ЦА се намалява с 1 щ.бр. и става 318 бр., а ОПУ се намалява с 5 щ.бр. и става 1146 бр.

- С ПМС 27 от 10.02.2012 г. се изменя и допълва Правилника на АПИ като числеността на ЦА се увеличава на 343 щ.бр. за сметка на ОПУ. Щатните бройки са увеличени през м.декември 2011г. с Промяна в Правилника на МРРБ и се реализират в ЦА на АПИ  през 2012г. с преструктурирането на дирекциите.

- През 2012 г. са направени следните промени в структурата на АПИ:

    - в бр. 81 на ДВ от 23.10.2012г. е направена промяна в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ, като е преразпределена числеността на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ – от 26 щ.бр. на 39 щ.бр., и е намалена числеността на дирекция „Пътни такси и разрешителни“ от 28 щ. бр. на 15 щ. бр.

    - Структурата на всички Областни пътни управления в АПИ е унифицирана с цел повишаване ефективността на работния процес.

- Въз основа на горепосочените промени в нормативните актове, регламентиращи статута и устройството на Агенция „Пътна инфраструктура” общата численост на персонала за отчетния период е намалена с 749бр. (от 2 272 бр. на 1523 бр.)

Агенция по геодезия, картография и кадастър

- През 2010 г. в АГКК е извършена промяна на Устройствения правилник (ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г.), с която щатната численост е намалена с 38 щатни бройки (от 383 на 345 щ.бр.).

- През 2011 г. в изпълнение на препоръките в решение на Министерски съвет № 217 от 06.04.2011г. в АГКК е започната процедура по прекратяване на трудовите или служебните правоотношения със служители, които са придобили право на пенсия. Процедурата се извършва поетапно, така че да не навреди на работния процес.

- През 2012 г. са прецизирани функциите и отговорностите на структурните звена на Агенцията, в резултат на което Службите по геодезия, картография и кадастър в административните центрове по области са обособени в  Главна дирекция "Регионални служби". Цел на тази реорганизация е предприемане необходимите действия за провеждане на политиката на агенцията от службите по геодезия, картография и кадастър, по-добър контрол на дейността на службите по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на нормативните актове и на въведените от изпълнителния директор указания, правила и стандарти за работа, организиране на взаимодействието на службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнение на общи задачи и др. дейности за подобряване работата на службите и обслужването на потребителите на кадастрална информация.

Дирекция за национален строителен контрол

- През 2010 г., с Устройствен правилник на ДНСК, приет с Постановление № 5 на Министерски съвет от 2010г. (обн.ДВ, бр.7 от 26.01.2010г, в сила от 26.01.2010г.), Дирекцията е приведена изцяло в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие /ЗРР/. Структурните звена са оптимизирани, като броят на Регионалните дирекции за национален строителен контрол е намален от 28 бр. на 6 бр.  с териториален обхват на действие на територията на съответните райони от ниво 2 /чл.4,ал.3 от ЗРР/, с 28 сектора във всяка административна област от съответния район. Броят на Дирекциите в Централно управление на ДНСК е намален от 5 бр. на 3 бр.  Реализирани са 10% съкращения на служителите на Дирекцията – от 469 щ.бр. на  422 щ.бр.

- През 2011 г., с изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДНСК, приет с Постановление № 338 от 30.12.2010г. (обн.ДВ, бр.3 от 11.01.2011г, в сила от 11.01.2011г.), структурата на ДНСК е приведена в съответствие със Закона за администрацията като звеното за деловодно обслужване е преместено от специализираната в общата администрация.

С изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДНСК, приет с Постановление № 328 от 02.12.2011г. (обн.ДВ, бр.97 от 09.12.2011г, в сила от 09.12.2011г.), структурата на ДНСК е приведена в съответствие с новия Класификатор на длъжностите в администрацията, като 28-те  сектора във всяка административна област от съответния район от ниво 2 са заменени с регионални отдели „Национален строителен контрол”. Числеността на персонала е намалена от 422 щ.бр. на 419 щ.бр.

- През 2012 г., с изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДНСК, приет с Постановление № 343 от 20.12.2012г. (обн.ДВ, бр.103 от 28.12.2012г, в сила от 28.12.2012г.), в съответствие с обнародваните в ДВ, бр.82 от 26.10.2012г. изменения и допълнения на ЗУТ, подробно разписващи правомощията на началника на ДНСК по ЗУТ, е направена детайлна конкретизация на правомощията на ръководителя на ДНСК с оглед недвусмисленост и създаване на необходимата яснота при упражняване на същите.

Февруари 2013 г.

Приложение 1