Р Е З Ю М Е

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО КЪМ 31.12.2015 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на политиката в областта на регионалното развитие на страната, политиката в областта на  устройството на територията и изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 г. на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството (МРРБ) представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С отчетените бюджетни разходи към 31.12.2015 г. в размер на 553 680 357 лв. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и разходи в размер на 830 617 976 лв. по Оперативни и други програми, по които МРРБ е бенефициент, са финансирани разходи за провеждането на следните политики и програми:

2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използавне на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 2 728 199 лв.  и средства в размер на 47 064 408 лв. като бенефициент по Оперативни и други програми, като същата се е осъществявала по две бюджетни  програми.

По програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ са усвоени бюджетни средства в размер на 2 388 558 лв. и средства в размер на 16 155 242 лв. като бенефициент.

ГД „Програмиране на регионалното развитие“ (ПРР) допринася за изпълнение на Програма 2100.01.01, като управлява ефективно изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). Като Управляващ орган на тези Оперативни програми през 2015 г. дирекцията е отчела следното изпълнение:

ОПРР 2007-2013 :

- Изплатените средства през отчетния период са в размер на 677 293 631 лв.

- Сключени са 12 договора на обща стойност на БФП на основния договор 22 млн. лв.

- Сертифицираните разходи през отчетния период са в размер на 300 907 293 лв.

ОПРР 2014-2020 :

- Изплатените средства през отчетния период са в размер на 1 603 432 лв.

- През отчетния период са издадени 4 (четири) заповеди за предоставяне на БФП за одобрени бюджетни линии на УО на ОПРР на обща стойност на предоставената БФП в размер на 88,5 млн. лв. или 3% от бюджета на ОПРР 2014-2020.

През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Продължава изпълнението на процедурите за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП, чрез ИСУН;

- Извършена е актуализация на анализа на изпълнението на проектите по ОПРР 2007-2013 за идентифициране на високо рисковите проекти по програмата;

- Разработена е процедура по предоставяне на временни безлихвени заеми от Министерство на финансите за наложени финансови корекции или неплатени разходи във връзка със сигнали за нередност на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, финансирани по ОПРР 2007-2013;

- Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2014 г. по ОПРР 2007-2013;

- Направени са подобрения в системите за контрол на УО на ОПРР 2007-2013, във връзка с предварителен одитен доклад на ЕК за одитна мисия от април 2014 г. и одитни мисии от октомври и декември 2014 г.

От началото на 2015 г. бяха положени максимални усилия за интензифициране и финализиране на преговорите по официалното одобрение на ОПРР 2014-2020. Програмата беше официално одобрена с Решение № C(2015)4138 от 15.06.2015 г. от службите на ЕК. В рамките на 2015 г. УО обяви 8 процедури за предоставяне на БФП по програмата. Издадени са заповеди за предоставяне на БФП за 4 одобрени бюджетни линии на УО на ОПРР.

Като страна членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Към момента са подадени и одобрени три заявления за подпомагане от фонд „Солидарност“ на ЕС, съответно за бедствията от м. 06.2014 г., края на м. 07.2014 г. (наводненията в гр. Мизия) и края на м. 01.2015 г.– началото на м. 02.2015 г. Общата помощ, която e получена от ЕС по трите заявления възлиза на 36 972 081 лв.

Като бенефициент по ОПРР 2007-2013, ОПРР 2014-2020, МРРБ-ЦА е усвоило средства в размер на 11 834 922 лв., които са разплатени за заплати, външни услуги като наеми на помещения, обучения, консултантски услуги, организиране на събития, командировки в страната и чужбина и закупуване на 9 бр. автомобили за нуждите на дирекцията.

Показателите за изпълнение на програмата  в частта за ГД „ПРР“ за периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. са с източник ИСУН и са в зависимост от периода на приключване на проектите и постигнатите цели на индикаторите.

По отношение на дейностите, изпълнявани от ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ (СПРРАТУ) са постигнати следните резултати: проведени са 27 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР) и три заседания на Съвета по регионална политика; изготвена „Оценка на въздействието на предложенията за промени в законодателството за регионалното развитие“; Приет  е ЗИД на действащия Закон за регионалното развитие; изготвени са 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2014г., приети от Регионалните съвети за развитие в нормативно определения срок; изготвени и приети от  Министерски съвет (МС) 6 бр. доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. за шестте района от ниво 2.

Разработен е проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони; Изготвен проект на Методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл.7б-7д на Закона за регионалното развитие, в съответствие с чл.17, т.11 на ЗРР; изготвени са 13 преписки за усъвършенстване на АТУ на страната, като за 9 от които има решения на МС; организирано и проведено е Петото заседание на СДДУ; организирано и проведено е оценяване на общините-кандидатки в Третата процедура по присъждане на Етикета, 13-то заседание на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво,  официалната церемония по връчването на Приза и заключителен семинар и партньорско посещение за анализ на резултатите от проведената Трета процедура за присъждане на Етикета. Извършено проучване на нормативната рамка за гражданско участие в държави-членки на СЕ и изготвяне на предложения за нормативни промени в тази област  и организиран и проведен е публичен форум, посветен на това проучване; Във връзка с българското председателство на Комитета на министрите на СЕ е организирано и проведено заседание на Бюрото на Конгреса на местните и регионални власти.

Отчетът на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (ГД „УТС“) за изпълнението на провежданите политики за периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на дирекцията, въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период в областта на програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва.

Финансовият напредък по програмите за териториално сътрудничество се изразява в изпълнението на целите за периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. по програмите за трансгранично сътрудничество, за които ГД „УТС“ е Управляващ орган, като е постигнато максимално усвояване на програмния ресурс и няма риск от загуба на средства от бюджета на тези програми; създадени са необходимите условия за успешно изпълнение на проектите от страна на бенефициентите чрез навременно сключване на договори, мониторинг и консултиране, верифициране и разплащане на извършените разходи; функционира система за управление и контрол на програмите, която осигурява съответствие с приложимите регламенти.

По програмите за териториално сътрудничество и добросъседство, за които ГД „УТС“ е Национален партниращ орган, се извършват разплащания по договорите в процес на изпълнение и на приключилите, по които предстоят финални плащания, осигурява се навременна верификация на разходите на българските партньори, което води до усвояване на заложените средства в максимална степен.

Като бенефициент по програмите за трансгранично сътрудничество, МРРБ-ЦА е усвоило средства в размер на 3 895 974 лв., които са разплатени за заплати, материали, консумативи, обучения, консултантски услуги, организиране на събития, командировки в страната и чужбина и закупуване на техника за нуждите на дирекцията, заплащане на членски вонс и предоставяне на субсидии за нефинансови предприятия бенефициенти.

Като бенефициент по други програми, МРРБ-ЦА е усвоило средства в размер на 424 346 лв., които са разплатени за заплати, материали, консумативи, командировки в чужбина, закупуване на техника за нуждите на дирекцията и трансфер на средства в чужбина.

По отношение на обект „Реконструкция на път II-86-Средногорци - Рудозем и околовръстен път на Рудозем“ е обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.".  Поканата е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането в размер на 38 235 295 евро е осигурено по Приоритетна ос 3, за краен срок е посочен 19.02.2016 г., като посочените дейности са извън компетенциите на дирекцията, но с цел подпомагане на областната управа по отношение на инвестиционният процес са проведени работни срещи с представители на дирекция „Благоустройство и геозащита“ (БГ).

С Решение № 735 на Министерския съвет от 18 септември 2015 г. е отменено Решение № 48 на МС от 1998 г. за определяне на МРРБ за инвеститор на обектите „Гоце Делчев – Драма“, „Рудозем – Ксанти“ и „Кърджали – Комотини“ и е определена Областна администрация – Смолян за възложител на обект „Проектиране и изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“, както и да предприеме необходимите действия, свързани с изграждането и въвеждането на обекта в експлоатация и Областна администрация – Кърджали, и Областна администрация – Кърджали за възложител на обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Кърджали – Комотини“, както и да предприеме необходимите действия, свързани с довършване на изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта.

В тази връзка, на 02.12.2015 г. с бюджетно платежно нареждане е извършен трансфер в размер на 363 000 лв. от МРРБ към Областна администрация Кърджали .

По програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“ са усвоени бюджетни средства в размер на 339 641 лв. и средства в размер на 30 909 166 лв. като бенефициент.

В изпълнение на заложените цели през отчетния период дирекция „Жилищна политика“  (ЖП) извърши следните дейности за постигане на заложените цели, както следва:

- Дейности по реализацията на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ имащ за цел да удължи физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества, както и да

- Повишаване енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

Към 31.12.2015 г. изпълнението на проекта е както следва:

- Сключени споразумения със сдружения на собственици – 299 броя

- Одобрени Технически обследвания – 299 броя

- Одобрени Енергийни обследвания – 298 броя

- Одобрени инвестиционни проекти – 298 броя

- Издадени разрешения за строеж – 283 броя

- Завършени СМР – 156 броя

За реализацията на проекта, МРРБ-ЦА е усвоило средства в размер на 30 909 166 лв. по ОПРР, които са разплатени за извършените дейности по проекта

2100.02.00 Политика за подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и В и К инфраструктура“

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2015г. – 31.12.2015г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 510 859 126 лв.  и средства в размер на 781 006 964 лв. като бенефициент по Оперативни програми, като същата се е осъществявала по две бюджетни  програми.

По програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ са усвоени бюджетни средства в размер на 491 786 646 лв. и средства в размер на 776 035 640 лв. като бенефициент.

През отчетния период се продължиха  дейностите по модернизация и обновяване на републикански пътища, осигуряващи териториално  сътрудничество на Р. България със съседни страни и повишаване пропускателната способност на основните вътрешни транспортни направления.

Реализираха се ангажиментите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) по административно, нормативно, правно и финансово управление на процесите, свързани със  съхраняване и развитие на Републиканската пътна мрежа.

Получени общо собствени приходи – 257 313 хил. лв. . Изпълнение на 106,5 % спрямо годишния планов размер.

Извършени общо разходи за Републиканска пътна инфраструктура – 1 266 430 хил. лв., в т.ч. 774 666 хил. лв. в рамките на програми с европейски средства. Изпълнението спрямо актуализирания годишен план по бюджета на АПИ възлиза на 99,97 %.

Постигнати основни резултати:

- Осигуряване на проходимост и поддъжане на пътната мрежа при зимни условия, за което са разходвани над 52 707 хил. лв.;

- Извършане на неотложни ремонтно-възтановителни дейности, свързани с отстраняане на повреди, осигуряане на хоризонтална и вертикална сигнализация, нoрмална видимост и безопасност на пътните участъци на стойност 200 853 хил. лв.;

- Извършвне на рехабилитационни (ремотни дейности), целящи възстановаване на първоначлните експлоатационни параметри на републикански пътни участъци на стойност 163 774 хил. лв. -  117 913 хил. лв. по  бюджета на АПИ и 45 861 хил. лв. по оперативни програми. Рехабилитирани   участъци, въведени с акт 16 – 231,5 км ;

- Изпълнено  строителството основно на нови автомагистрални пътни участъци по АМ “Струма”, АМ “Марица”, АМ “Хемус”, Софийски околовръстен път, Северна скоростна тангента, финансирани общо с 737 077  хил. лв. -  47 468 хил. лв. изпълнение по бюджета на АПИ и  689 609 хил. лв. по оперативните програми. Новопостроени   участъци, въведени с акт 16 – 182  км, от които  164,63 км с магистрален габарит ;

- За обезщетения на собственици на земя за дейности по РПМ са  разходвани 26 302 хил. лв. – 4 515 хил. лв. изпълнени по бюджета на АПИ  и 21 787 хил. лв.  по оперативните програми;.

- В периода 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г. с ускоряване на изпълнението на предвидените инфраструктурни проекти се подобри техническото състояние на пътната инфраструктура, а от там надеждното транспортно обслужване на жителите в населените места, туризма и икономическите връзки. Ускореното изграждане на магистралите и интеграция на  националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура са тясно обвързани с подготовката на пътни инфраструктурни проекти, както и осигуряването в максимална степен на пълнотата и коректността на техническата документация, преди одобрението на проектите от Национален експертен съвет към МРРБ.

През отчетния период дирекция „БГ“ продължи дейностите по изпълнение на подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната. През периода стартира работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“. С изменение № 3 от 13.02.2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Международната банка за възстановяване и развитие, експертите от международната финансова институция, в рамките на 2015 г., подпомагани от сформирана междуведомствена комисия с представители от МРРБ и АПИ, МВР и МФ, осъществяват технически и оперативни дейности по разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси.

През периода изпълнението на дейностите на дирекция „БГ“ по отношение на нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура е осъществено, като са разгледани 9 броя предложения на общинските администрации за включване на пътни отсечки в списъка на общинските пътища. Три броя пътни трасета са документално одобрени, извършени са огледи на място и същите са предложени за включване в списъка на общинските пътища. С Решения № 110/20.02.2015 г. и № 1031/30.12. 2015 г. на МС 2 бр. пътни трасета на територията на общините Созопол и Искър са включени в допълнителния списък на общинските пътища. Предстои включването на пътно трасе на територията на община Гоце Делчев в допълнителния списък на общинските пътища.

Също така с Постановление № 22/ 09.02.2015 г. МС прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, подготвен от работна група, назначена от министъра на регионалното развитие. През м. май. 2015 г. в Държавен вестник бяха публикувани наредби за изменение и допълнение на: Наредба № 2 за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, Наредба  № 17 за регулиране на движението със светлинни сигнали, Наредба № 18 за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, в т. ч. произтичащите от предложенията за измененията на тези наредби–изменение и допълнение на Наредба  № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях и Наредба  № 3 за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

През отчетния период продължи осъществяването на подкрепа на местните инициативи за   развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините чрез изпълнение на инфраструктурни проекти. Издадено е  разрешение за ползване на преходен обект в община Кирково, който е със сключен договор от преди повече от 5 години.  Възобновяването  на неговото строителството беше осъществено през 2013 г., след спирането му през 2009 г. Извършени бяха административни дейности за продължаване на рехабилитацията на общински път в община Мадан, чието строителство беше спряно през 2010 г.

По програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 19 672 480 лв. и средства в размер на 4 971 324 лв. като бенефициент.

Изпълнението по поставените цели и задачи на дирекция „Водоснабдяване и канализация“  (ВиК) за периода е както следва:.

І. Проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми:

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ - финансиран от Международна банка за възстановяване и развитие и съфинансиран от държавния бюджет. Проектът има три компонента:

Компонент 1 „Подпомагане изпълнението на проекта“ - работата е свързана с подготовка на договори за обследване на площадките, изготвяне на проекти, на тръжни документи, на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителството на обектите и извършване на одит на проекта. По този компонент:

По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

- Подписан е договор с Консултант за „Оценка на съответствието на проекта, инженер и строителен надзор на язовир Студена“;

- Консултантът е изготвил и представил Встъпителен доклад, Доклад относно пълнотата, обхвата и съдържанието на Техническия проект, Доклад за оценка на съответствието на проекта, Доклад за оценка на работните чертежи и Окончателен доклад по Задача 1;

- За обект „Рехабилитация на язовир „Студена“ е издадено Разрешение за строеж от главния архитект на община Перник, влязло в сила на 27.10.2015 г.;

- Подписано е допълнително споразумение към договор „Обследване на строителната площадка, технически проект и тръжни документи за рехабилитацията на яз. Студена“. Сключеното споразумение се отнася до удължаването на срока на договора с 29 месеца и е свързано с продължаването на възможността за упражняване на авторски надзор по време на строителството;

- Проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 26 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и изготвяне на Устройствено решение за обособяване на територията на язовирен район „Студена“;

- Представени са работни чертежи за рехабилитация на язовир „Студена“, изготвени от проектанта;

- Изготвен е „Доклад за оценка на съответствието на част „Конструктивна“ на работните чертежи и детайли в съответствие с чл. 142, ал.10 от ЗУТ. Работните чертежи и детайли са предоставени за преглед на консултанта.

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

- През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта;

- Проведени са процедури по ЗОП и са сключени договори за технически контрол на част „Конструктивна“ на проекта във връзка с чл. 142, ал.10 от ЗУТ и за изготвянето на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите за издаване разрешение за строеж.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

- Подписано е допълнително споразумение към договор „Обследване на строителната площадка, технически проект и тръжни документи за строителство на яз. „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейна вода“. Сключеното споразумение се отнася до удължаването на срока на договора с 24 месеца и е свързано с възможността за упражняване на авторски надзор по време на строителството;

- Извършени са процедури по промяна на предназначение, по учредяване на сервитути и право на строеж за повечето от линейните подобекти;

- Изготвени са оценки на засегнатите имоти и същите са отчуждени;

- Изготвени са тръжните документи за провеждането на втория етап от процедурата за избор на изпълнител;

- Техническият проект е съгласуван със заинтересованите институции и експлоатационни дружества.

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

- Подписано е допълнително споразумение към договор за „Обследване на строителната площадка, технически проект и тръжни документи за строителство на яз. „Пловдивци“ и пречиствателна станция за питейна вода“. Сключеното споразумение се отнася до удължаването на срока на договора с 24 месеца и е свързано с възможността за упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г.

Компоненти 3 „Строителство и рехабилитация на язовири“ –

Проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

През периода е осигурен достъп на строителя до строителната площадка, извършени са мобилизационни дейности от строителя и са започнати строително-монтажните работи.

Проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

Оценителната комисия прегледа представените оферти и изготви оценителен доклад, който е одобрен от Световна банка. Предстои сключването на договор за строителство, след преструктуриране на Заемното споразумение.

Проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

Проведен е първи и втори етап на процедурата за избор на изпълнител на строителните дейности за рехабилитация на язовир „Студена“. Единственият участник е внесъл оферта с ценово предложение. Поради значително надвишаване на оферираната цена, спрямо определената индикативна стойност, оценителната комисия препоръчва провеждане на преговори с участника в началото на 2016 година.

Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“, финансиран от Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау, Германия и съ-финансиран от бюджета.

През отчетния период е проведена среща с представители на банката.

Крайният срок на искане за отпускане на средства по заема изтече на 31.12.2015 г.

Изготвен е и е предоставен за съгласуване от всички министерства пакет документи за процедиране през министерски съвет прекратяване на заемното споразумение за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”. Получените коментари са отразени в документите.

ІІ. Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК” финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС).

Във връзка с приетата с Решение № 269 на МС от 07.05.2014 г. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., в периода 1.01.-30.04.2015 г. са изготвени 2 бр. доклади от Световна банка съгласно Споразумение за консултантски услуги, свързани с изпълнението на Плана за действие към Стратегията. Дейността е изцяло приключена с изтичане срока на Споразумението на 20.05.2015 г.

За отчетния период са изготвени окончателен вариант на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качество на  водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и указания към тях.

В периода 01.07.2015 г. - 31.12.2015 г. е изготвен и предаден Окончателен доклад за прилагане на измененията в регулаторната рамка.

Разработено е Ръководство за избягване на „прекомерни разходи”.

Изготвени са анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет.

Във връзка с изграждане на материално-техническа база на асоциациите по ВиК са доставени 27 комплекта компютърно обзавеждане и офисно оборудване.

Изготвени са 6 бр. междинни одитни доклади във връзка с подадени в ОПОС Искания за средства.

Изготвен е окончателен доклад за изпълнението на проекта.

В периода 1.01.- 31.12.2015 г. са проведени 3 бр. публични срещи и събития в рамките на проекта и са реализирани 34 бр. публикации, отразяващи изпълнението на проектни дейности.

По проекта са разплатени средства в размер на 4 971 324 лв. за извършените дейности.

ІІІ. Проекти, финансирани със средства от държавния бюджет - през отчетния период са извършени дейности на обща стойност 2 072 264 лв., свързани с постигане на годишните цели -  проектиране, строителни дейности за реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура, за подобряване на водоснабдяването на населените места и увеличаване броя на населените места с подобрена водоснабдителна и/или канализационна услуга.

За реконструкцията на водопроводната инфраструктура и осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването на населените места, МРРБ подпомага 15 бр. общини с осигуряване на средства чрез трансфери за изграждането на 17 обекти, на обща стойност 9 034 473 лв.;

МРРБ предостави държавна помощ на три дружества по водоснабдяване и канализация за възстановяване на щети, причинени от наводненията в периода 31.01–04.02.2015 г. в изпълнение на Постановление на МС № 82 от 6 април 2015 г.

Дирекция „ВиК“ в МРРБ беше одобрена за Изпълнителен орган по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 относно нанесените щети от бедствията от 19 юни 2014 г.

За осъществяването на държавната политика по устройство на територията, и за подпомагане местната администрация и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, през 2015 г. дирекция „Устройство на територията и националната експертиза“ (УТНЕ) съдейства за изготвянето на редица изменения и допълнения на Закона за устройство на територията (ЗУТ), насочени към решаването на възникнали и съществуващи актуални проблеми в сферата на устройството на територията.

В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ПЗР към ЗИД на ЗУТ) за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и на §1 от ПЗР на ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г., в рамките на предвидените в бюджета средства в размер на 5 000 000 лв. са сключени споразумения за финансово подпомагане при изработването на задания и проекти на ОУПО със 79 общини (6 за задания и 73 за проекти). В изпълнение на сключените споразумения до края на бюджетната 2015 г. са извършени финансови трансфери към общини на обща стойност 3 066 017,68 лв.

За осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни  обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура, са издадени 23 бр. разрешения на министъра на РРБ за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения, както и 29 бр. заповеди за  одобряване на ПУП.

Съгласно правомощията на министъра на РРБ по ЗУТ са одобрени 120 бр. инвестиционни проекта и са издадени 127 бр. разрешения и допълнения на издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура с национално значение.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 13 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението им, 8 от тях приключени и изпълнени в рамките на отчетния период.

Приключено е изпълнението на договор за изработване на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г., програма е одобрена на заседание на  МС през м. юни 2015 г.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 2 583 бр. хидрогеоложки, геодезически и промерни измервания  на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси;

- 370 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси;

- Извършена ревизия, поддръжка и отводняване на 34 изградени водопонизителни съоръжения в свлачища в общини Варна, Аксаково и Балчик

- 3 бр. изградени/възстановени контролно-измервателни системи в свлачища в общини Балчик и Аксаково;

- Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;

- Завършена и предадена техническа експертиза за обект „Укрепване свлачище                            кв. „Изток”, гр. Оряхово”;

- Завършен и предаден подробен устройствен план – парцеларен план за обект                     „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”, община Шабла”;

- Актуализирана Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и                          Черноморското крайбрежие 2015-2020 г., одобрена за заседание на МС през м. юни 2015 г.;

- Изградена контролно-измервателна система на свлачища на ул. „3-та“, ул. „4-та“ и ул. „12-та“, вилна зона „Фиш-Фиш“, община Балчик;

- Възстановена контролно-измервателна система на свлачища при спирка „Фара“ и спирка „Обзор“, община Аксаково;

- Извършено геодезическо заснемане на свлачище „Трифон Зарезан“, част от обект „Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“;

- Извършено инженерно-геоложко проучване за обект „Община Аксаково – участък „Фара“;

- Изработен допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони;

- Възложен за разработване анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск с оглед изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г.;

- Извършен трансфер за извършване на инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване свлачище местност „Шергурна“, гр. Бяла“, прединвестиционни проучвания за обект „Укрепване свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково и за аварийно отводняване на дренажните съоръжения в кв. „Изток“, гр. Оряхово и изпълнение на аварийно инженерно-геоложки проучване и проектиране на укрепителни мероприятия към обект „Укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово – ІІ етап“

През отчетния период е осъществен предварителен контрол на постъпили 100 инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 13 бр. предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 2 бр. предварителни разрешения за строителство на сгради и съоръжения;

- 85 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

По отношение управлението на проекти за ограничаване на свлачищните процеси са предприети следните действия:

- Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Възстановяване на брега на река Дунав при гробищен парк в с. Ряхово”, община Сливо поле, като беше продължена процедурата за изключване на поземлени имоти, които попадат в горски територии.

- След възникване на проблеми с довършване на обект „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап, установени на място, беше възложена техническа експертиза и договорът беше прекратен.

- С отпуснати допълнителни финансови средства от Централен бюджет за изпълнението на обекти „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2“, са предприети ефективни действия за размразяване на двата обекта. Стартирано е строителството на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”. В процес на изготвяне на инвестиционен проект е обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”.

През отчетния период са извършени и други дейности, свързани с геозащитната дейност:
- Създадено експертно консултативно звено за решаване проблемите в областта на геозащитната дейност към министъра на регионалното развитие и благоустройството – Експертен консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България, проведено първо заседание, на което приета Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

- Одобрено проектно предложение „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“, съдържащо 3 обекта на интервенция по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз, дирекция „БиГ ” одобрена като бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, стартирано е изпълнението на проекта.

- В обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. (приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“), за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната са проведени ефективни действия за актуализиране на Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България и оценка на свлачищата по допустимите критерии.

2100.03.00 Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството

За изпълнението на тази политика за отчетния период 01.01.2015г. – 31.12.2015г. са изразходвани бюджетни средства в размер на 26 111 760 лв.  и средства в размер на 2 546 604 лв. като бенефициент по Оперативни и други програми, като същата се е осъществявала по две бюджетни  програми.

По програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ са усвоени бюджетни средства в размер на 7 832 875 лв. и средства в размер на 615 475 лв. като бенефициент.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) контролира всички строежи на територията на Република България, а също и действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 69 605, от тях 25 555 са получени в Централно управление на ДНСК и 44 050 в регионалните дирекции на ДНСК.

През 2015 г. са  проведени 545 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

През 2015 г. са въведени в експлоатация общо 3 939 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване – 1 354 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 2 585 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

През 2015 г. от експертите на ДНСК са извършени общо 14 410 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 173 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

Извършени са 5 720 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор.

През 2015 г. са извършени 25 600 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал. 5 ЗУТ, във връзка с получени 25 600 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 30 977 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ, в резултат на които са издадени 623 заповеди, от които 216 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

През 2015 г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 1 069 индивидуални административни акта в т.ч.:

- 489 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 82 за отмяна на посочените актове.

- 134 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 40 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 70 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация;

-  20 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи;

-  143 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

- 173 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2015 г. са съставени общо 520 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Издадени са 501 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 1 149 050 лв.

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2015 г. ефективно са изпълнени 850 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001 г.

Като бенефициент по ОПАК, ДНСК е усвоило средства в размер на 318 238 лв. които са разплатени за заплати, външни услуги,  обучения, организиране на събития и разработване на софтуер за внедряване на електронни услуги за нуждите на дирекцията.

В дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН) дейностите, свързани със заложения показател за полза/ефект от политиката - „Разработени или актуализирани 3 бр. нормативни актове, анализи и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011“, са изпълнени, след реализирането на 3 бр. договори с изпълнители на стойност предвиденото разпределение на разходите на дирекцията в размер 60 хил. лв. Дейността, свързана със заложения показател за полза/ефект от политиката – „Разработена 1 бр. методика за оценка на сеизмичния риск и за извършване на анализ и оценка на сеизмичния хазарт“ на стойност – 10 хил. лв., не е изпълнена, поради неосигурено финансиране в р-р 350 х. лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Като бенефициент по ОПАК, МРРБ-ЦА е усвоило средства в размер на 297 237 лв. които са разплатени за заплати и външни услуги.

По програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“ са усвоени бюджетни средства в размер на 18 278 885 лв. и средства в размер на 1 931 129 лв. като бенефициент.

- Цели на програмата

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет на МРРБ, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Приходите за 2015 г. са в размер на 15.35 млн. лева.

- Продукти /услуги и дейности извършвани по програмата:

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- Създаване на специализирани карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Дейности по геодезия и картография;

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица;

    - Разработване на нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията;

- Регистрация на правоспособни лица.

- Показателите за изпълнение на програмата са преизпълнени по отношение създаването на специализирани карти и регистри (СпКР) по ЗУЧК, изпълнени са 32% по отношение на площ на създадена кадастрална карта и 77 % за кадастрални регистри (тъй като, проекта на ЗИД на ЗКИР в който е заложено създаване на КККР за райони в неурбанизирани територии само въз основа на данни от картите одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ през 2015 г. бе в съгласувателна процедура), 20 % по отношение на преизмерването на нивелачни линии I клас и неизпълнени за създаване на едромащабна топографска карта.

- Разходите по програмата за 2015 г. са в размер на 20 210 014 лв., от които 18 157 219  лв. са ведомствени разходи по бюджета на АГКК, 1 931 129 лв. са ведомствени разходи по други бюджети (проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Административен капацитет“ и програма „Леонардо да Винчи“), а 121 666 лв. са администрираните разходи по бюджета (лихви по заем от Световна банка).

- По програмата се изпълняват и редица проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“, основно в областта на обучение и развитие на служителите на Агенцията, разработването на специализиран софтуер и внедряване на електронни услуги. Всички проекти имат за цел да наградят постигнатите до момента резултати от АГКК, както и резултатите по проекти, финансирани от ОПАК. По този начин ще се постигне структуриран и траен ефект за повишаване качеството на услугите в по-мащабен план.

Други програми по бюджета на МРРБ

По програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ са усвоени бюджетни средства в размер на 1 280 386 лв.

През 2015 г. дейностите в обхвата на програмата са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и управление на търговските дружества  с над 50% държавно участие и държавните предприятия от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативната уредба, като предприетите мерки и взетите решения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в едноличните търговски дружествата и дружествата с над 50% държавно участие и държавните предприятия от системата на МРРБ са осигурили изпълнението на поставените краткосрочни и средносрочни цели и за изпълнение на политиките и целите на администрацията.

Извършени са редица дейности свързани с реформата в отрасъл „В и К“, включващи актуализация на стойността на активите, представляващи публична инфраструктура, водеща се при В и К операторите и общините в Република България и свързаното с това изготвяне и подписване на окончателните протоколи за разпределение на собствеността, като ПДС и ПОС.

Създаден е документален и електронен архив на публичната В и К инфраструктура и са изготвени указания и формуляри на документация за изваждането на активите ПДС и ПОС от балансите на В и К операторите във връзка със сключваните договори по чл. 198о, ал. 4 от ЗВ за стопанисване, поддръжка и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги на обособената територия между функциониращия на тази територия В и К оператор и Асоциацията по В и К.

Изготвени са решения на МС за промяна на собствеността на В и К системи и съоръжения, включени в балансите на четири В и К оператора, като активите са обявени за публична общинска собственост, с цел възстановяване на бенефициентите (общините) на извършените разходи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

За 2015 г. при показателя брой сключени концесионни договори изпълнението е на 70% /при заложени 10 бр. са сключени 7 договора, а поради обжалване на 2 от процедурите и прекратяване на една от тях вследствие на неявяване на кандидат, изпълнението не достигна заложените параметри/, при показателя брой сключени договори за наем на морски плажове е отчетено преизпълнение с 16% /при заложени 30 бр. договори, са сключени 35 бр./, а при показателя брой контролни проверки се отчита изпълнение 114,5%, което е в резултат на обстоятелството, че през 2015 г. бяха сключени повече договори за наем на морски плажове, за които следваше да бъде осъществен контрол. Следва да се има предвид, че в резултат на засиления контрол от страна на дирекция “Концесии”, бяха съставени 42 бр. акта за административно нарушение. Изпълнението на показателя реално отчита постоянния и засилен контрол от страна на концедента.

Дирекция “Концесии”, отчита много добро изпълнение на приходната част от стопанисването на крайбрежната плажна ивица, като към 31.12.2015 г. общия размер на приходите е на 13 873 605  лв. с ДДС.

Значителен е и прихода в полза на Черноморските общини, като по съответните общински сметки са преведени общо 5 689 983 лв.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ (ДС) се подготвят, реализират и финализират:

Проекти на актове на МС за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС; проекти на решения на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 226 броя, както и актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на различни обекти; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол; заповеди за отписване, откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 16 броя; становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 13 броя; съставяне на актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 73 броя; участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър-председателя на Република България или ресорен министър – 19 броя заседания; Участие в Междуведомствена комисия за имоти извън страната – 2 броя заседания; изходящи писма, с които се изисква допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актови от ведомства, търговски дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите- дэржавна собственост – 998 броя.

По програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ са усвоени бюджетни средства в размер на 3 046 559 лв.

В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни. Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2015 г. е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

По програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“ са усвоени бюджетни средства в размер на 9 654 327 лв.

По отношение на дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ (АОЧР) в програмата се включват текущи дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, административното обслужване на юридически и физически лица,  деловодно обслужване и архивиране на приключените преписки.

Постигнатите резултати и изпълнените цели на дирекцията през 2015 г. са следните:

    - Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала, по обучението и повишаването на професионалната квалификация, развитието и кариерното израстване на служителите от министерството. Изготвени са всички административни актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби. Издадените заповеди и обработените документи, свързани с управлението на човешките ресурси са 7 877 на брой. Обработените и предадени в НОИ болнични листове на служители от министерството са 1 093 броя.

    - Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството, осъществен е приема на  постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

    - Обработени за 2015 г. - 56 260 бр. входящи, изходящи 36 517 бр. и 5 679 бр. вътрешни документи.

    - Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на МС.

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. одиторите от дирекция „Вътрешен одит“ са изготвили и връчили тринадесет извънредни одитни ангажименти за консултиране, възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и единадесет планирани одитни ангажименти за даване на увереност, приключили с връчени одитни доклади към 31.12.2015 г.

В периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са изготвени и документи, свързани с дейността по вътрешен одит, като Стратегически план за периода 2016 г. – 2018 г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2016 г. В нормативно определените срокове е изготвен и предоставен на министъра на финансите Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2015 г.

През 2015 г. Инспекторатът на МРРБ извърши общо 31 проверки, от които 8 планови от утвърдения годишен план за работа и 23  извънпланови проверки.

По отношение на извършените проверки в териториални звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски и нарушения при осъществяване на тяхната дейност.

Основните приоритети на Инспектората са насочени към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията чрез независима и обективна оценка на дейността.

Въз основа на полученото разбиране за целите на контрол в МРРБ през периода 2015 г. Инспекторатът е постигнал всички поставени си цели, а именно:

- Подобряване функционалността на администрацията чрез повишаване на качеството на предоставяните административни услуги;

- Повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление;

- Вътрешен контрол и превенция на корупцията.

В изпълнение на възложените й функции дирекция „Обществени поръчки“ (ОП) изготви и публикува план-график и предварителни обявления за процедури по обществени поръчки; организира и координира процеса на подготовката и провеждането им; разработи Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки; не допусна разделяне на поръчки за заобикаляне на ЗОП; разработи документациите, публичните покани и поканите по 148 доклада за възлагане на обществени поръчки; проведе възлагане на 148 поръчки; изготви, организира сключването, осъществи наблюдение и контрол, публикува информация по договорите и провеждането на обществените поръчки; водеше и осигури поддръжка на Регистъра на обществените поръчки в МРРБ; подготви становища по проекти на актове и за правна защита във връзка с прилагането на ЗОП и негови подзаконови актове; попълваше, поддържаше и регламентирано предоставяше данни от архива на обществени поръчки в МРРБ.