РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”

УТВЪРДЕНИ СЪС

ЗАПОВЕД № РД – 02-14-1318 / 01.12.2015г.

И ИЗМЕНЕНИ СЪС

ЗАПОВЕД № РД – 02-14-73 / 01.02.2016г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗА ПРОВЕРКА И ОДОБРЯВАНЕ

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ НА

ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА,

СТОПАНИСВАНА, ПОДДЪРЖАНА И ЕКСПЛОАТИРАНА ОТ ДРУЖЕСТВАТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ

София януари 2016 г.

Приети наименования и съкращения:

Правила/та - Вътрешни правила на МРРБ за проверка и одобряване на проектни предложения и извършени разходи за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на ВиК инфраструктура,, стопанисвана, поддържана и експлоатирана от дружествата по водоснабдяване и канализация с държавно участие;

Схема/та за предоставяне на държавна помощ - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на дружествата по водоснабдяване и канализация под формата на държавна помощ за възстановяване на щети, причинени от природни бедствия;

ОРГО - Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от договора за функциониране на Европейския съюз.

ВиК дружества / Бенефициер – дружества по водоснабдяване и канализация с държавно участие в капитала с принципал МРРБ.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа

Основни цели и предназначение – стр. 4

Глава Втора

Кандидатстване за възстановяване на щети, нанесени на ВиК инфраструктура, поддържана от ВиК дружествата с държавно участие.   – стр. 4

Глава Трета

Предварителен и текущ контрол при предоставяне на държавната помощ. Комисия за преглед, проверка и одобряване на проектни предложения и извършени разходи за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на ВиК инфраструктура, стопанисвана, поддържана и експлоатирана от дружествата по водоснабдяване и канализация с държавно участие. – стр. 5

Глава Четвърта

Информационен формуляр „Информация за природно бедствие или опасно състояние” -стр.8

Глава Пета

Проектно предложение за възстановяване на щети, нанесени на ВиК инфраструктура, поддържана от ВиК дружествата с държавно участие – стр. 8

Глава Шеста

Технически доклад – стр. 11

Глава Седма

Финансов отчет – стр. 11

Глава Осма

Проверка на място, плащане на държавната помощ и архивиране на документите по отпуснатата помощ – стр. 12

Глава Девета

Преходни и заключителни разпоредби – стр. 13

Глава Първа

Основни цели и предназначение.

Настоящите Правила са съставени с цел да се осигури съответствие на предоставянето на държавна помощ за възстановяване на щети от природни бедствия на търговските дружества по ВиК с държавно участие с изискванията на Схемата за предоставяне на държавна помощ и Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от договора за функциониране на Европейския съюз (ОРГО).

1. Предназначението на Правилата е да установи вътрешно ведомствен ред за:

  - Приемане на проектни предложения за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на публична (държавна и общинска) ВиК инфраструктура.

  - Преглед и проверка на внесените по т.1.1. предложения и включените в тях дейности за съответствие с изискванията на ОРГО и Схемата за предоставяне на държавна помощ.

  - Одобряване на проектните предложения за кандидатстване и внасяне на искане за финансиране от допълнителните разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за съответната година.

  - Проверка и одобряване на извършени разходи по сключени споразумения за предоставяне на държавна помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, нанесени на ВиК инфраструктура, стопанисвана от ВиК дружествата за съответствие със Схемата за предоставяне на държавна помощ и ОРГО.

  - Съхраняване на съставената документация, свързана с проверка и одобряване на Проектните предложения за възстановяване на щети, причинени от природни бедствия, подписаните споразумения за предоставяне на държавна помощ и извършени разходи по подписаните споразумения.

Глава Втора

Кандидатстване за възстановяване на щети, нанесени на ВиК инфраструктура, поддържана от ВиК дружествата с държавно участие.

- Процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на дружествата по ВиК за възстановяване на щети, причинени от природни бедствия.

Процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е описана в точки 2, 3 и 4 от Схемата за предоставяне на държавна помощ и нейното изпълнение се проверява от назначена с тази цел Комисия, съгласно т.3 от настоящите Правила и е задължително условие за предоставянето на държавната помощ за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на ВиК инфраструктура. Процедурата включва следните стъпки:

  - Възникване и документиране на природното бедствие от компетентните държавни органи.

  - Попълване и подаване на информационни формуляри „Информация за природно бедствие или опасно състояние” за нанесените щети на ВиК инфраструктурата в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВП към МС), в 14-дневен срок от датата на възникване на природното бедствие или от датата на приключило обследване.

  - Подготовка, внасяне и одобряване на Проектни предложения на ВиК дружествата за възстановяване на щети, нанесени от природното бедствие в дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  - Внасяне в МКВП към МС на искане за финансиране на направените разходи за възстановяване на щети, причинени от природни бедствия в 3-месечен срок от подаване на „Информация за природно бедствие или опасно състояние”.

  - Вземане на Решение на МКВП към МС за финансиране на възстановителните мероприятия по представеното искане за финансиране, въз основа на одобреното Проектно предложение за възстановяване на щети;.

  - Публикуване на акт на Министерски съвет (Постановление, Решение) за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, в съответствие с решението на МКВП.

  - Сключване на споразумение за предоставяне на държавна помощ (не по-късно от 3 години след настъпване на природното бедствие).

  - Оформяне на технически доклад и финансов отчет от ВиК дружествата за извършените дейности и направените разходи.

  - Проверка и одобряване на извършените разходи от МРРБ.

  - Разплащане на държавната помощ.

  - Архивиране и съхраняване на съставената документация.

  - Провеждане на контролни проверки от компетентните органи, одитните и контролните органи и Европейската комисия.

Глава Трета

Предварителен и текущ контрол при предоставяне на държавната помощ. Комисия за преглед, проверка и одобряване на проектни предложения и извършени разходи за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на ВиК инфраструктура, стопанисвана, поддържана и експлоатирана от дружествата по водоснабдяване и канализация с държавно участие.

- Преглед, проверка и одобряване на дейностите по възстановяване на щети. Комисия за одобряване на Проектните предложение и направените разходи по Схемата за държавна помощ.

Съгласно Схемата за предоставяне на държавна помощ, всички дейности и процедури по отпускане на помощта подлежат на контрол от назначена за целта Комисия за преглед, проверка и одобряване на проектните предложения и извършени разходи за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на ВиК инфраструктура, стопанисвана, поддържана и експлоатирана от дружествата по водоснабдяване и канализация с държавно участие. В екипа на Комисията могат да участват:

- Технически експерт;

- Финансов/счетоводен експерт;

- Юрист.

При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и допълнителни експерти в зависимост от спецификата и естеството на природното бедствие.

Комисията се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице.

Комисията извършва преглед и проверка на документи, проверки на място и одобряване финансирането на дейности за възстановяване на щети, причинени от природни бедствия.

Комисията извършва предварителен, текущ и последващ контрол за спазване на разпоредбите на Схемата за предоставяне на държавна помощ, ОРГО, приложимата нормативна уредба в областта на обществените поръчки и националното счетоводно, данъчно и осигурително облагане.

Предварителния контрол се осъществява на етапа на приемане на документи за настъпило природно бедствие, съгласно т.6 от настоящите Правила.

Текущ контрол се осъществява на етапа на приемане на проектното предложение за отстраняване на щети, съгласно т.7 от настоящите Правила, както и при текущи проверки на място.

Последващ контрол се осъществява при одобряване на технически доклад и финансов отчет за извършените разходи и проверка на място на извършените дейности по проектното предложение за отстраняване на щети, съгласно точки 8, 9 и 10 от настоящите Правила.

Всички документи, които представляват основание за сключване на споразумение за предоставяне на държавна помощ и в последствие – за изплащане на помощта са обект на контрол, пряко осъществяван от Комисията.

- Документи, съставени в процедурата по отпускане на държавната помощ.

Предмет на преглед, проверка и одобряване са следните документи, съставени по време на процедурата за отпускане на държавната помощ и посочените изисквания:

  - Информационна форма „Информация за природно бедствие или опасно състояние”, съгласно Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане – изисквания за съответствието на вида природно бедствие с посочените в чл. 50, параграф 1 на ОРГО.

  - Проектно предложение за възстановяване на щети, съгласно Схемата за предоставяне на държавна помощ – изисквания за:

- съответствие на съдържанието с изискванията на Схемата за предоставяне на държавна помощ;

- причинно-следствената връзка между природното бедствие и нарушения публичен актив;

- валидност и адекватност на извършената оценка на щетите;

- необходимост и достатъчност на предложените възстановителни дейности за привеждането на нарушения актив във функционалното състояние, в което е бил преди природното бедствие;

- съответствието на категорията помощ с Общите разпоредби на ОРГО;

- допустимост на предлаганите възстановителни дейности съгласно Схемата за предоставяне на държавната помощ;

- допустимост на предлаганите разходи в съответствието на Схемата за предоставяне на държавната помощ;

- законосъобразност на разходване на предвидения бюджет при възлагане извършването на доставки на стоки и услуги чрез прилагането на Закона за обществените поръчки;

- липса на двойно финансиране на възстановителните дейности.

  - Технически доклад – изисквания за:

- доказателства за действителното изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности – съставени протоколи на място за приемане на извършеното строителство, както и актове и протоколи по Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- съответствие на извършените ремонтно-възстановителни дейности с предвидените в споразумението за предоставяне на държавна помощ;

- възлагане на услуги чрез Закона за обществените поръчки - провежданите процедури следва да бъдат законосъобразни, открити, прозрачни, достатъчно добре оповестени и недискриминационни, без ограничителни условия по отношение на седалището или основното място на установяване на участниците в тях, както и условия за използване на национално произведени стоки и услуги от изпълнителите;

- не превишаване на максималния размер на извършената оценка на щетите;

- ограничаване на извършените дейности до необходимите за възстановяване на нарушения актив и въвеждането му в действие, съгласно изискванията на т.3.5 на Схемата за предоставяне на държавна помощ.

  - Финансов отчет – изисквания за:

- действително извършване на разхода чрез представяне на първични разходооправдателни документи;

- коректно осчетоводяване на представените за възстановяване разходи в счетоводната система на дружеството на направения разход с възможност за проследяване – чрез „одитна пътека”;

- направените разходи са допустими по Схемата за предоставяне на държавна помощ и не превишават одобрените съгласно Проектното предложение.

След всяка проверка на посочените документи се съставя контролен лист със заключение за съответствието им с изискванията.

- Провеждане на проверки на място от Комисията.

Проверките на място се провеждат от Комисията или от отделни нейни членове, в зависимост от конкретната задача и се състоят в контролни заверки, замервания и наблюдения за установяване на действителното състояние и извършени дейности по публичните активи, предмет на интервенцията. В проверките на място задължително се извършва преглед и се правят заключения за:

- сключено споразумение за предоставяне на държавна помощ – обхват и срокове за изпълнение;

- съставената проектна документация и издадените актове от компетентните органи за изпълнението на ремонтно-възстановителните работи, договорите за извършване на строителство, строителен и авторски надзор, ако е приложимо, съставена екзекутивна документация или аналогична проектна документация на извършените дейности и други подобни, приложими в конкретния случай документи за проектни и проучвателни дейности, включително такива, които са предложени за финансиране чрез отпуснатата помощ;

- съставени протоколи за удостоверяване на извършени ремонтно - възстановителни дейности, включително измервателни протоколи за доказване на видове и количества работи и проверка на съответствието им с действително извършеното;

- съставени протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и проверка на съответствието им с действително извършеното;

- съответствието на реално извършените възстановителни работи с техническите проекти или аналогичната техническа документация за изпълнението им и всички изменения в тях, одобрени от компетентните органи или администратора на помощ;

- удостоверяване на разходи с оригинали на разходооправдателни документи, счетоводна система, използвана от дружеството, коректно осчетоводяване на направения разход по ползваната помощ в счетоводната система на дружеството на извършените разходи;

- дейността на дружеството за доказателства, че дружеството не провежда дейности посочени в член 1, параграф 2, букви „в“ и „г“ и член 1, параграф 3, букви „а“, „б“ и „в“ от Общите разпоредби на ОРГО, а именно: дейности, свързани с износ към трети държави или държави-членки, и такива, обвързани с използването на местни за сметка на вносни стоки, дейности в сектора на рибарството и аквакултурите, в сектора на първичното производство на селскостопански продукти и преработката и продажбата на селскостопански продукти;

- възложените обществени поръчки за съответствие със ЗОП и изискванията на чл.1, параграф 2, буква „г“ и чл.1, параграф 5, букви „а“ и „б“ от Общите разпоредби на ОРГО за наличие на условия, обвързвани с изискването седалището или основното място на установяване на участниците да се намира в съответната държава-членка или с условия за ползване на национално произведени стоки и услуги или свързани с използването на местни стоки за сметка на вносни стоки;

- водене на финансово досие на Проектното предложение;

- системи за финансово управление и отчетност;

- проверка за двойно финансиране;

- проверка на одитната пътека за проследяване на разходите.

В резултат от проверките, в зависимост от конкретната задача, членовете на Комисията попълват Контролен лист 5 за постигане на съответствието и допустимост на дейностите и разходите в съответствие с поставените изисквания в Схемата за предоставяне на държавната помощ.

Изплащането на помощта може да бъде извършено след проверка и одобряване на техническия доклад, финансовия отчет и задължителната проверка на място след приключване на възстановителните дейности.

Във всеки един момент от процеса по преглед, проверка и одобряване на документи, както и при проверките на място, Комисията по т.3 има право да изисква допълнителни доказателства и експертни становища от компетентни лица и органи, мотивирано да изключва, коригира и отменя предложени за разплащане дейности и разходи.

Глава Четвърта

Информационен формуляр „Информация за природно бедствие или опасно състояние”.

- Приемане на информационен формуляр „Информация за природно бедствие или опасно състояние“.

Информационният формуляр „Информация за природно бедствие или опасно състояние” се изготвя от дружеството – бенефициер на помощта непосредствено след настъпване на природното бедствие, в съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Информационният формуляр подлежи на проверка за следното:

- настъпилото събитие представлява природно бедствие по ОРГО;

- определяне на вида на природното бедствие по ОРГО;

- природното бедствие е документирано от компетентните държавни органи.

Проверката се извършва от Комисията по т.3 чрез попълване и подписване на Контролен лист 1.

Информационният формуляр се внася в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане в срок от 14 дни след настъпване на природното бедствие или в същия срок от датата на приключило обследване.

Глава Пета

Проектно предложение за възстановяване на щети, нанесени на ВиК инфраструктура, поддържана от ВиК дружествата с държавно участие.

- Преглед, проверка и одобряване на Проектно предложение за възстановяване на щети, нанесени на ВиК инфраструктура, поддържана от ВиК дружествата с държавно участие. Искане и одобряване финансирането на възстановителните дейности.

Проектното предложение за възстановяване на щети се изготвя от ВиК дружеството, засегнато от природното бедствие в срок, допускащ неговото разглеждане, одобряване и внасяне в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане не по-късно от три месеца след внасяне на формуляра „Информация за природно бедствие или опасно състояние”.

Съдържанието на Проектното предложение за възстановяване на щети е посочено в т.2.2 от Схемата за предоставяне на държавната помощ.

Проектното предложение подлежи на проверка и одобряване в съответствие с изискванията на Схемата за предоставяне на държавната помощ и ОРГО, което се извършва от Комисията по т.3. Извършването на проверката се удостоверява с попълване на Контролен лист 2, задължително включващ следните реквизити:

- проверка на съдържанието на представената документация за съответствие с т.2.2 от Схемата за предоставяне на държавната помощ;

- проверка на предложените за възстановяване дейности за допустимост в съответствие със Схемата за предоставяне на държавната помощ, и отнасянето им в една от следните категории:

а) Неотложни възстановителни мероприятия по водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи на населените места, засегнати в следствие на природни бедствия;

б) Ремонтно-възстановителни работи по отстраняване на щети, нанесени на ВиК системите, засегнати в следствие на природни бедствия;

в) Възстановяване на нарушена обслужваща инфраструктура на ВиК съоръжения, засегната в следствие на природни бедствия;

г) Възстановяване на нарушена защитна инфраструктура на ВиК съоръжения, засегната в следствие на природни бедствия.

Проверка на предложените разходи за допустимост, в съответствие със Схемата за предоставяне на държавната помощ, включваща отнасяне на пълния размер на разходите в една от следните категории:

  - Разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, като инженерни, консултантски, правни и нотариални услуги, геоложки проучвания, хидроложки и хидрогеоложки доклади за района, в който ще се възстановят съоръженията за предотвратяване на наводнения, разходи за оценка на въздействието върху околната среда, технически експертизи, предпроектни проучвания, инвестиционни проекти и за авторски надзор.

  - Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи.

  - Разходи за строително-монтажни / ремонтно-възстановителни работи за изпълнение на дейностите по т.3.5.1 до 3.5.4 от Схемата.

  - Разходи за строителен надзор и за оценка на съответствието на проектите, съгл. чл.142, ал.4 от Закона за устройство на територията.

  - Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация: разходи за присъединяване към електро преносната мрежа, разходи за присъединяване към В и К мрежата, разходи за геодезично заснемане (в случай, че е приложимо).

  - Разходи за такси за въвеждане в експлоатация, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

  - Непредвидени разходи за строителство - в размер до 10% от стойността на договорените строителни и монтажни работи, финансирани с безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Проверка на предложените разходи за недопустимост и отсъствие на:

- разходи за отстраняване на щети, които не са пряко свързани с природното бедствие или разходи за дейности, извън посочените в точки от 3.5.1 3.5.4 от Схемата;

- разходи за отстраняване на щети върху инфраструктура частна собственост;

- разходи, свързани с предоставяне на помощи за сектори/отрасли, посочени в чл.1, параграф 2, букви „в“ и „г“ и чл. 1, параграф 3, букви „а”, „б” и „в” от Общите разпоредби на ОРГО.

- разходи, финансирани от бюджета на други програми, включително финансирани чрез инструменти на Европейския съюз или други международни инструменти за компенсиране на щети, други донорски или национални програми с публично финансиране;

- разходи, покрити от застраховки или от трети страни;

- разходи за благотворителни дарения;

- разходи, извършени в нарушение на правилата за държавни помощи;

- разходи за лихви, разноски за финансови транзакции, комисионни и загуби от курсови разлики при обмяна на чужда валута, както и други подобни, чисто финансови разходи;

- Данък добавена стойност (ДДС);

- разходи за извършване на независима експертна оценка на нанесените щети;

- разходи за покриване на загуби на приходи поради пълното или частично спиране на дейността на дружествата в резултат на природното бедствие;

- разходи за услуги, непряко свързани с изпълнението на проекта, като: техническа помощ за управление, наблюдение, информация, комуникация, разглеждане на жалби, контрол и одит;

- разходи за информация и публичност.

Отсъствието на дейности, посочени в чл.1, параграф 2, букви „в“ и „г“ и член 1, параграф 3, букви „а“, „б“ и „в“ от Общите разпоредби на ОРГО, а именно: дейности, свързани с износ към трети държави или държави-членки, използването на местни за сметка на вносни стоки, дейности в сектора на рибарството и аквакултурите, в сектора на първичното производство на селскостопански продукти и преработката и продажбата на селскостопански продукти се доказва с представянето на становище на финансов експерт, извършил преглед на дейността на дружеството в срок до две години преди настъпване на събитието.

В Контролен лист 2 се попълва поле за съответствието на предложените дейности и разходи със Схемата за предоставяне на държавната помощ и ОРГО.

Глава Шеста

Технически доклад.

- Проверка и одобряване на Технически доклад

След приключване на възстановителните дейности, предмет на отпуснатата помощ, ВиК дружеството – бенефициер на помощта изготвя технически доклад по образец, приложен към настоящите Правила.

Техническият доклад се изготвя съгласно приложения образец към настоящите правила и се проверява и одобрява от Комисията по т.3. За извършената проверка на доклада Комисията попълва Контролен лист 3, задължително включващ следните реквизити:

  - Съответствие на предложените за разплащане строително-монтажни и/или ремонтно възстановителни дейности (СМР/РВР) с предвидените съгласно сключеното споразумение за помощ и одобрените от администратора на помощ промени. Наличие и проверка на замени на СМР/РВР, необходимост и съответствие с технологичното решение.

  - Проверка на проведените обществени поръчки за законосъобразност. ВиК дружествата нямат право да поставят ограничителни условия по отношение на седалището или основното място на установяване на участниците в процедурите по ЗОП, както и условия за използване само на национално произведени стоки и услуги от изпълнителите.

  - При промяна и замяна на видове дейности – проверка за необходимост и за съответствие за допустимост на дейностите и разходите по Схемата за предоставяне на държавна помощ.

  - Заключение за технологична завършеност на проекта при направените реално извършени дейности и разходи.

Контролен лист 3 задължително съдържа поле със заключение за одобряване/неодобряване на техническия доклад от Комисията.

Глава Седма

Финансов отчет

- Преглед, проверка и одобряване на Финансовия отчет

След приключване на възстановителните дейности, предмет на отпуснатата помощ, ВиК дружеството – бенефициер на помощта изготвя финансов отчет по образец, приложен към настоящите Правила.

Финансовият отчет се проверява и одобрява от Комисията по т.3. След проверката на Финансовия отчет, Комисията попълва Контролен лист 4, задължително включващ следните реквизити:

  - Съответствие на представените за разплащане разходи с допустимите по Схемата за предоставяне на държавната помощ и сключеното споразумение за отпускане на помощта.

  - Наличие на необходимите разходооправдателни документи по направените разходи и опис на одитна пътека с приложени оригинали или заверени копия на съставните документи.

  - Коректно отразяване на направените разходи.

  - Общата стойност на допустимите разходи по проекта не превишава предварително определения размер на държавната помощ.

Контролен лист 4 задължително съдържа поле със заключение за одобряване/неодобряване на финансовия отчет от Комисията.

Глава Осма

Проверка на място, плащане на държавната помощ и архивиране на документите по отпуснатата помощ

- Проверка на място за изпълнение на Проектното предложение.

След приключване на възстановителните дейности се извършва проверка на място от представители на МРРБ за удостоверяване на изпълнението на Проектното предложение, извършените дейности, направените разходи, както и за привеждането на актива в експлоатационно състояние.

Изплащането на помощта се извършва след проверката на място за удостоверяване на постигане на целите на проекта.

Проверката включва дейностите, описани в т.5 от настоящите Правила, заедно с които задължително се извършва проверка на съставеното финансово досие на обекта в съответствие с т. 2.4.16 от Схемата за предоставяне на държавната помощ.

Обект на проверката на Финансовото досие:

- наличие на всички документи, свързани с изпълнението на проектното предложение в оригинал или заверено копие;

- опис на всички документи от досието с представена информация на датата, на която са издадени, местонахождението на техните оригинали и отговорното лице, които ги съхранява;

- отговорно лице за водене на финансовото досие;

- преглед и заключение по съставеното експертно становище на независим експерт – счетоводител, извършващ годишния одитен доклад или друго физическо или юридическо лице, лицензирано за извършване на годишни заверки и одитни доклади на търговски дружества за извършен преглед на дейността на дружеството в срок до две години преди настъпване на събитието за съответствие на отпусната помощ с изискванията на член 1, параграф 2, букви „в“ и „г“  и член 1, параграф 3, букви „а“, „б“ и „в“ от Общите разпоредби на ОРГО и за отсъствие на дейност в неприложимите сектори съгласно Регламента.

- Плащане на държавната помощ.

След одобряване на техническия доклад, финансовия отчет и проверката на място за удостоверяване изпълнението на Проектното предложение, управителят/изпълнителният директор на ВиК дружеството или упълномощено от него лице подава искане за извършване на плащане/трансфер в размер до данъчната основа на одобрените разходи за възстановяване на щети, след което се пристъпва към изплащане на държавна помощ съгласно Вътрешните правила за взаимоотношенията в инвестиционния процес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Инвестиционно досие на държавната помощ.

За всяко споразумение за БФП отговорните се съставя инвестиционно досие, в което се съдържа информация за всеки сключен договор от бенефициера, свързан с изпълнение на възстановителните дейности (за РВР, строителен, авторски надзор и др.). Съдържанието на всяко от досиетата трябва да е в съответствие с Вътрешните правила за проверка, верифициране и одобряване на проектни предложения и извършени разходи за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на ВиК инфраструктура, стопанисвана, поддържана и експлоатирана от дружествата по водоснабдяване и канализация с държавно участие. Досиетата се съхраняват в срок от 10 години от датата на предоставяне на последната помощ по Схемата.

Инвестиционното досие съдържа:

  - Формуляр „Информация за природно бедствие или опасно състояние“.

  - Контролен лист 1

  - Проектно предложение за възстановяване на щети.

  - Контролен лист 2

  - Технически доклад

  - Контролен лист 3

  - Финансов отчет.

  - Контролен лист 4

  - Контролен лист 5 от проведена проверка на място на обекта.

  - Искане за плащане на трансфер.

  - Платежно нареждане за изплатената сума на държавната помощ.

Глава Девета

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

§ 2. Настоящите Вътрешни правила на МРРБ за преглед, проверка и одобряване на проектни предложения и извършени разходи за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия на водоснабдителни и канализационна инфраструктура, управлявана, стопанисвана и поддържана от дружествата по водоснабдяване и канализация с държавно участие са утвърдени със Заповед № РД-02-14-1318/01.12.2015г. и изменени със Заповед № РД-02-14-73/01.02.2016г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, упълномощен със Заповед № РД-02-14-1260/17.12.2014г. на министъра на РРБ.

§ 3. Контрол по изпълнение на настоящите Правила се осъществява от директора на дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

§ 4. Промяна в текстовете на настоящите Правила се предвиждат при промяна на Схемата за предоставяне на държавна помощ, както и по инициатива на дирекция „Водоснабдяване и канализация“, след одобряване от страна на министъра или заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Приложения:

- Образец на технически доклад.

- Образец на финансов отчет.

- Контролен лист 1.

- Контролен лист 2.

- Контролен лист 3.

- Контролен лист 4.

- Контролен лист 5.