ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2013 г.

Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на ЕС за подобряване качеството на живот на населениетои по-добър достъп до основни услуги | Цел 62 Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми Обща цел на ОПРР: Подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Специфични цели: - Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие. - Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони, - Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност. - Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие | Програма на правителството на Европейското развитие на България 2009-2013 Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 | Договаряне на целия свободен/освободен ресурс по ОПРР | 31.12.2013 | Договорен целия свободен/освободен ресурс | Размер на договорените средства |  |
|  |  |  | Договаряне на ресурса за финансов инженеринг | 31.12.2013 | Договорени 50% от ресурса на двата фонда за градско развитие | Размер на договорените средства |  |
|  |  |  | Одобрение на всички зони за въздействие и на 36 интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете – центрове на 36 градски агломерационни ареала и стартиране изготвянето на ИПГВР за градско възстановяване и развитие за общините на градове от ниво 3 и 4 съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 през януари 2013 г. | 31.12.2013 | Брой одобрени ИПГВР |  |  |
|  |  |  | Текущо изпълнение и финализиране на проекти в процес на изпълнение по: Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие Операция 1.1. Социална инфраструктура Операция 1.2. Жилищна политика Операция 1.3. Подобряване на физическата среда и превенция на риска Операция 1.4. Системи за устойчив градски транспорт Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура Операция 2.2. Информационна и комуникационна мрежа Операция 2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите Операция 3.3. Национален туристически маркетинг Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество Операция 4.1. Дребно-мащабни местни инвестиции Операция 4.2. Между-регионално сътрудничество Приоритетна ос 5: Техническа помощ Операция 5.1. Управление, мониторинг, оценка и контрол Операция 5.2. Комуникация, информация и публичност Oперация 5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР | На годишна база | Брой приключени договори Приоритетна ос 1: - Постигната икономия на енергия от обновяване на сгради на социалната инфраструктура - Подобрена физическа градска среда, достъпна за хората с увреждания; - Подобрена обслужваща инфраструктура в градовете; - Подобрена образователна инфрастр. - Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие Приоритетна ос 2: - Реконструирани и рехабилитирани пътища – 2-ри и 3-ти клас в км; - Увеличен трафик на пътници и товари по рехабилитирани пътища; Приоритетна ос 3: - Нарастване на привлечените посетители на туристически атракции - Разработени природни, културни и исторически атракции - Проведени събития с регионален и национален обхват и въздействие (фестивали, на открито, спортни състезания, фолклорни прояви, местни/ регионални традиции, кухня, занаяти и др. - Осъществени рекламни дейности - Реализирани меркетингови проучвания на национално и регионално ниво Приоритетна ос 4: - Обновени публични сгради на образователна инфраструктура - Подписани договори за междурегионално сътруничество - Проведени обучения, семинари, конференции Приоритетна ос 5: - Повишена обществена осведоменост по отношение на ОПРР - Извършени оценки на ОПРР | Индикатори за въздействие и продукт на ниво Приоритетна ос: Приоритетна ос 1: - Население, облагодетелствано от обновените сгради - Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска Приоритетна ос 2: Км пътища Приоритетна ос 3: - Брой подкрепени национални програми за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти и маркетинг на дестинациите; - Брой развити туристически атракции/ обекти Приоритетна ос 4: - Население, облагодетелствано от дребно-мащабните инвестиции - Изпълнени проекти за инвестиции и между-регионално сътрудничество Приоритетна ос 5: - Проведени заседания на Комитета за наблюдение - Проведени информационни кампании и публични събития - Извършени оценки |  |
| Сертифициране на възможно най-голям ресурс по ОПРР 2007-2013 | Цел 64 Ефективно управление на средствата от ЕС | Програма на правителството на Европейското развитие на България 2009-2013 | Извършване на разплащания с бенефициенти по ОПРР | Декември 2013 | Осъществени разплащания според подадените искания от бенефициентите | 35% от бюджета на програматаразплатени средства |  |
|  |  |  | Сертифициране на разходите по ОПРР | Декември 2013 | Размер на сертифицираните средства | 23% от бюджета на програматсертифицирани средства |  |
| Успешно приключване на разработването на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. | Цел 64 Ефективно управление на средствата от ЕС | Програма на правителството на Европейското развитие на България 2009-2013 | Одобряване на проекта на ОП от МС като основа за водене на преговори | Май 2013 | Одобрен проект на ОПРР 2014-2020 | Одобрен проект на ОПРР 2014-2020 |  |
|  |  |  | Изпращане на проекта на ОП към ЕК | Юли 2013 | Изпратен проект на ОПРР 2014-2020 | Изпратен проект на ОПРР 2014-2020 |  |
|  |  |  | Финализиране на предварителна и екологична оценка на ОПРР 2014-2020 | Август 2013 | Финализирани оценки | Доклади по предварителна и екологична оценка |  |
|  |  |  | Успешно финализиране на преговорите с ЕК | Декември 2013 | Одобрение на ОП от ЕК | Одобрена ОПРР 2014-2020 |  |

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документи | Дейности | Срок (месец през 2013 г) | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Увеличаване размера на договорираните средства по програмите за транс-гранично сътрудничество (ТГС), съ-финансирани по ИПП и подобряване процеса на изпълнение на договорите | Целите на ГД УТС за 2013 година са в съответствие с утвърдените Политика 3 „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори” и Програма № 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие” | Програмни документи | Организиране и публикуване на покани за набиране на проектни предложения – 2 покани (България – Македония и България – Турция); | постоянен | Увеличаване размера на усвоените средства | Общо 6 покани публикувани към 2012 г. | Общо 8 покани публикувани до края на програмния период 2013 г. |
|  |  |  | Увеличаване броя на сключените договори; | постоянен | Увеличаване размера на усвоените средства | Общо 203 сключени договора към 2012 г. | Общо 300 сключени договора към края на 2013 г. |
|  |  |  | Разработване на проект по Техническа помощ за обезпечаване нуждите на СТС и УО. | постоянен | Подобряване функционирането на системите | 0 | 3 Разработени и одобрени от СКН проекти за ТП. |
| 2. Осигуряване на национално съ-финансиране на българските партньори, участващи в програмите за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) | Виж. По-горе | Програмни документи | Подготовка и сключване на договори за национално съ-финансиране; | постоянен | Увеличаване размера на усвоените средства |  | Брой сключени договори; |
|  |  |  | Предоставяне на националн-съфинансиране на българските партньори | постоянен | Увеличаване размера на усвоените средства |  | Брой извършени авансови плащания, брой извършени финални плащания; |
| 3. Повишаване ефективността и подобряване на качеството на системата за верификация на разходите на българските партньори | Виж. По-горе | Програмни документи | Подобряване на указанията към бенефициенти и контрольори по отношение изпълнението и отчитането на проектите; | постоянен | Увеличаване размера на усвоените средства | 0 | Издадени нови/ адаптирани/допълнени указания към бенефициенти и контрольори –2; |
|  |  |  | Повишаване капацитета на контрольорите чрез провеждане на обучения; |  |  | 0 | Брой проведени обучения - 2; |
|  |  |  | Извършване на проверки на място на работата на контрольорите; |  |  | 0 | Брой извършени проверки на място и 4 изготвени обобщени доклада от проверки ; |
| 4. Разработени, съгласувани и внесени за одобрение програми за ТГС, съфинансирани от ИПП | Виж. По-горе | Програмни документи | Разработени програмни документи по програмите за ТГС съ-финансирани от ИПП; | постоянен | Подготовка и рано стартиране на следващия програмен период 2014-2020 | 0 | 3 работните групи; |
| 5. Осигуряване на добра обществена осведоменост относно програмите за ЕТС чрез подобряване на публичността и информационната им обезпеченост |  | Програмни документи | Организиране на пресконференции и мероприятия с цел популяризиране на програмите и участието на ГД УТС в тяхното управление и изпълнение | постоянен | Повишаване обществената осведоменост относно програмите за ЕТС | 0 | 1 проведена годишна пресконференция с цел популяризиране на резултатите от програмите за ЕТС |
|  |  |  | Изработване на лого и слоган на новите програми за ТГС, съ-финансирани от ИПП, както и лого и сайт на ГД УТС. | постоянен |  | 0 | Изработено лого и сайт на ГД УТС |
|  |  |  | Популяризиране на резултатите от проекта, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. | постоянен |  | 0 | 1 проведена пресконференция |

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториално устройство”

1.  В областта на стратегическото планиране на регионалното развитие:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документи | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони в периода 2014-2020 г. | Засилване на стратегическия подход за устойчиво развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие. | Регионални планове за развитие (РПР) на районите от ниво 2 (2014-2020г.) | 1.1.Провеждане на процедура за екологична оценка на проектите на РПР | април | Екологични оценки на РПР за периода 2014-2020 г., относно очакваното въздействие върху околната среда при изпълнение на планираните цели и приоритети в проектите на РПР. | извършени екологични оценки на РПР за периода 2014-2020 г | 6 броя екологични оценки на РПР за периода 2014-2020 г. |
|  |  | Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.) | 1.2. Провеждане на обществени консултации по екологичните оценки на проектите на РПР | май | Обсъдени екологични оценки на проектите на РПР (2014-2020г.) | Брой проведени консултации/получени становища | Брой проведени консултации/ получени становища |
|  |  | Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.) | 1.3. Провеждане на съгласувателна процедура за внасяне на проектите на РПР за приемане в МС | юни | Приети от МС стратегически планови документи, които ще установят ключовите проблеми и нужди на районите от ниво 2 и ще очертаят стратегията за социално-икономическото им развитие за следващия програмен период | Брой Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) | 6 броя Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) |
| 2. Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основа на системен мониторинг на изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013г. | Прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка на регионалното развитие. | Актуализиран документ за изпълнение (АДИ) на Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2011-2015 г. Актуализирани документи за изпълнение (АДИ) на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2011-2013) | 2.1.Изработване на Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на РПР на районите от ниво 2 за 2012г. | юни | Ефективно и ефикасно прилагане на държавната политика за регионално развитие в районите от ниво 2 | Брой Обсъдени и одобрени годишни доклади за наблюдение на изпълнението на РПР за 2012 г. | 6 броя обсъдени и одобрени от Регионалните съвети за развитие годишни доклади за наблюдение на изпълнението на РПР на районите от ниво 2 за 2012г. |
| 3.Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на регионалното развитие |  | Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие | 3.1.Представяне на резултатите от оценката на въздействието на законодателството за регионалното развитие на заседания на Регионалните съвети за развитие (РСР) | ноември | Представена за обсъждане оценка на въздействието на законодателството за регионалното развитие на заседания на РСР | Брой проведени обсъждания на оценката на въздействие-то на законодателството за регионалното развитие на заседания на РСР | 6 броя обсъждания на оценката на въздействието на законодателството за регионалното развитие на заседания на РСР |
|  |  |  | 3.2. Подготовка на предложения за законодателни промени | декември | Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на регионалното развитие | Доклад с обобщения предложения | 1 брой доклад с обобщени предложения |
| 4. Създаване на условия за ефективна работа на Регионалните съвети за развитие и взаимодействиe с администрациите на централно и местно ниво, с бизнеса и неправителствения сектор | Развитие и прилагане на подходи и механизми за управление на регионалното развитие, основани на принципа на партньорство. | Закон за регионалното развитие АДИ на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2011–2015) АДИ на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2011-2013) | 4.1.Подобряване на процеса на организиране и провеждане на заседанията на РСР | декември | Организиране и провеждане на редовни заседания на Регионалните съвети за развитие и Регионалните координационни комитети в районите от ниво 2. | Брой проведени заседания на Регионалните съвети за развитие; Брой проведени заседания на Регионалните координационни комитети | По 4 бр. заседания на Регионалните съвети за развитие; По 2 бр. заседания на Регионалните координационни комитети в районите от ниво 2 |
|  |  | Закон за регионалното развитие АДИ на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2011–2015) АДИ на Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2011-2013) | 4.2. Привличане на представители на неправителствения сектор и университетите за участие в заседанията на РСР | декември | Превръщане на РСР в място за обсъждане на въпроси, свързани с развитието на района от широк кръг заинтересовани страни | Брой привлечени представители на неправителствения сектор и университетите за участие в заседанията на РСР | 12 броя привлечени представители на неправителствения сектор и университетите за участие в заседанията на РСР |
|  |  |  | 4.3. Представяне на ключови секторни стратегии и политики до 2020г., свързани с развитието на отделните райони на страната; |  | Запознаване на членовете на РСР с ключови секторни стратегии и политики до 2020г., свързани с развитието на районите на страната | Брой представени ключови секторни стратегии, политики и програми | Брой представени ключови секторни стратегии, политики и програми- 3 бр. |
| 2. В областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната | Усъвършенстване на АТУ на страната | Цел 98 на Програмата на Правителство-то на европейското развитие на България. Стратегия за децентрализация 2006-2015 г. | 1. Изготвяне на алгоритми за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ); 2. Изготвяне на напомнителни писма до кметовете на общини, на чиито територии съществуват населени места без население, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ; 3. Провеждане на процедури за извършване на административно-териториални промени, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ. | Ноември Декември Декември | Брой изготвени алгоритми за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по ЗАТУРБ; Брой извършени АТП, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ | Брой изготвени алгоритми за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по ЗАТУРБ; Брой изпратени писма до кметовете на общини, на чиито територии съществуват населени места без население, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ; Брой предприети АТП, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ; | 3 бр. изготвени алгоритми Брой изпратени писма до кметовете на общини; 8 бр. Брой предприети АТП, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ; |
| 2. Подобряване на качеството на управление на местно ниво | Ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа | Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г., Цел 1, Приоритет 7; Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ) | Провеждане на втора процедура по присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво; | Октомври | Проведена втора процедура за присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво; | Брой кандидатствали общини; | Брой кандидатствали общини- минимум 15 бр. |
|  |  |  | Участие в работата на Европейския комитет по местна и регионална демокрация на СЕ и други форуми, на които се обсъжда прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво | Декември | Реализирани участия в мероприятия на Съвета на Европа | Реализирани участия в мероприятия на Съвета на Европа | Участие в минимум 2 мероприятия на СЕ |
| 3. Стимулиране и усъвършенстване на процеса на децентрализация | Децентрализация на държавното управление | Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение през 2013 г., приета с РМС №454 от 2.07.2010 г. | Реализиране на мерките в Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. | Декември | Изпълнени мерки от Програмата за децентрализация за 2013 г., за които МРРБ е отговорна институция Изготвен годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Стратегията за децентрализация за 2012 г. | Напредък по изпълнение на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегията за децентрализация за 2012 г. | 100% изпълнени мерки по Програмата изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегията за децентрализация за 2012 г. |
| 4. Поддържане на регистъра на агломерациите, съгласно чл. 14, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда |  | Закон за защита от шума в околната среда | Актуализиране на данните за агломерациите в регистъра | Декември | Актуализирани данни за агломерациите в регистъра | Функциониращ и достъпен уеб-базиран регистър | Функциониращ и достъпен уеб-базиран регистър |

Дирекция „Благоустройство и проекти“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | срок | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие” Компонент ГКПП |  |  |  |  |  |  |  |
| В координация с Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, АПИ и други администрации и ведомства изпълнение на отговорностите на Р България съгласно Шенгенското споразумение | Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони | Шенгенско споразумение Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013г.); Програма на МРРБ (2009-2013г.) | Координационни и инвестиционни дейности, свързани с изграждане на нови и обновяване на съществуващи гранични преходи (ГП/ГКПП) към страни - членки на ЕС и към съседни държави, подпомагащи икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Република България, в т.ч. обезпечаване на качествени връзки на пътната инфраструктура в прилежащите на пункта общини. | 12.2013 г. | 1.Сътрудничество за изграждане на нови ГКПП/ГП 2.Сътрудничество за обновяване на съществуващи ГКПП/ГП 3. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща пътна инфраструктура. | Изградени нови ГКПП/ГП - 0 Обновени ГКПП/ГП - 0 Нова /рехабилитирана пътна инфраструктура км. - 0 | Съобразно обезпечени средства чрез бюджета на МРРБ и съгласувано с Междуве-домствения съвет по въпросите на граничния контрол |
| Програма 8 „Пътна инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпомагане изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси | Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България; Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната | Национална стратегическа референтна рамка Стратегия за развитие на националната транспортна система на Република България Оперативна програма „Транспорт 2007-2013” | 1.Подпомагане процеса на координация и сътрудничество при изграждане на пътната инфраструктура за: АМ „Тракия” – Лот 4 2. Координация по подготовката за реализацията и изпълнението на участъци от републиканската пътна мрежа, със срок за въвеждане в експлоатация : АМ „Струма” Лот 1 - АМ „Струма” Лот 2 - АМ „Струма” Лот 4 - АМ „Хемус – участък СОП – п.в. Яна | 03-04.2013 2013 2013 2013 2013 | Изградена транспортна техническа инфраструктура като предпоставка за икономическото развитие на страната Напредък в подготовката по проектиране, съгласуване и одобряване; по подготовка на процедури за избор на изпълнители за реализацията на участъците от националната пътна мрежа | Неизграден участък от АМ „Тракия” – Лот 4, с дължина 48,00км Неизградени, участъци от републиканската пътна мрежа Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | Въведен в експлоатация АМ „Тракия” – Лот 4, с дължина 48,00км Осигурена проектна готовност за проектите Сключени договори за изпълнение |
|  |  |  | - Път Е- 85 ( I-5) участък Кърджали- Подкова - АМ „Марица” –Лот 1 - АМ „Марица” –Лот 2 - АМ “Калотина – София“, Лот 1, „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)“ - „АМ “Калотина – София“, Лот 2, „Северна скоростна тангента“ - „Обход на гр. Габрово“ - „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79), Враца - Ботевград“ | 2013 2013 2013 2013 2013 | Одобрени Формуляри за кандидатстване за финансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 |  | Осигурена проектна готовност за проектите; Сключени договори за изпълнение |
| 2. Анализ за възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | 2.1 Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на строителство и поддръжка на модерна и безопасна пътна инфраструктура на цялата територия на страната. 2.2 Дългосрочно финансово осигуряване, което би позволило провеждането на пълноценна, последователна и устойчива транспортна политика в пътния сектор 2.3 Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние | 2.1 Директива 1999/62/ЕС 2.2 Директива 2004/52/ЕС 2.3Директива 2006/38/ЕС 2.4 ОП „Транспорт“ 2007-2013 | Възлагане на консултантска услуга за анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | I-во/ II-ро тримесечие на 2013 | Проведена обществена поръчка и договор за изпълнение | Одобрен проект за финансиране по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт“ 2007-2013 Изготвена техническа спецификация и документация за провеждане на обществена поръчка: “Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“ | Анализ на възможностите, стратегия, бизнес план и документация за избор на доставчик |
| 3. Актуализиране на списъка на общинските пътища | Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България; Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура | Закон за пътищата | 1. Актуализация на данни, анализ и проверка на предложения за включване в списъка на общинските пътища 2. Изработване и процедиране на Допълнение на Списъка на общинските пътища в Република България | 01.12.2013 01-12.2013 | Актуализация на списъка на общинските пътища Решение на МС | Включени в действащите списъци над 3552 бр. трасета на общински пътища 6 бр. Решения на МС | Увеличаване броя на общинските пътища Приети 2 бр. Решения на МС |
| Програма 9 „Благоустройствени дейност в населените места” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите | Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска | Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013г.); Програма на МРРБ (2009-2013г.) | Координационни и инвестиционни дейности, свързани с подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност/реконструкция на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реки в населените места за предотвратяване и ограничаване на риска от наводнения | 12.2013 | Повишаване сигурността на обитаване Предотвратяване на възможни наводнения вследствие на интензивни валежи и снеготопене. | Изпълнен 95% от 1бр. обект | Довършване на 100% изпълнението на 1бр. обект |
| 2.Развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места |  | Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013г.); Програма на МРРБ (2009-2013г.) | Координационни и инвестиционни дейности, свързани с подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност и благоустрояване на улиците и на техните съоръжения за подобряване на безопасността на движение в населените места | 12.2013 | Създаване, запазване и поддържане на благоустройствените системи в населените места. Подобряване на безопасността на движение в населените места. | Изпълнен 90% от 1бр. обект Изпълнен 40% етап от 1бр. обект | Довършване на 100% изграждането на 1бр. обект Довършване на 100% изграждането на етап от 1бр. обект |
| Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони | Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура | Национална програма 2007-2015г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси; Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013г.); Програма на МРРБ (2009-2013г.) | 1. Осъществяване на превантивни геозащитни мерки 2. Прилагане на разрешителен режим за строителство в свлачищни райони. | 12.2013г. 12.2013г. | Извършен мониторинг на свлачищните и абразионни процеси. Идентифицирани възможни негативни явления и процеси. Контрол и осигуряване на нормална експлоатация на изградени противосвлачищни съоръжения Регистрирани свлачища и нанесени данни в Регистъра на свлачищата. Оказана техническа помощ на общини, областни администрации и други ведомства по въпроси, свързани с геозащитната дейност в т. ч. дадени препоръки за предотвратяване на аварии и щети. Осигурена проектна готовност Осъществен контрол за строителство в свлачищни райони Информация за развитие на свлачищни процеси, във връзка с инвестиционни проекти | Режимни изследвания - 0 Поддържане на изградени дренажни съоръжения в свлачища – 0 Консултантски услуги и техническа помощ – 0 Проекто-проучвателни разработки – 1 Издадени предварителни разрешения/откази/указания за строителство в свлачищни райони по постъпили искания - 0 | Извършени 1000 бр. режимни изследвания 31бр. поддържани дренажни съоръжения Брой дадени становища по постъпили искания и участия в комисии Проведени процедури и избрани изпълнители на 2 проекто-проучвателни разработки. Оценка за съответствието на 1бр. проекто-проучвателна разработка. Брой издадени предварителни разрешения/откази/указания |
| 2. Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети. | Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура | Национална програма 2007-2015г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси; Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013г.); Програма на МРРБ (2009-2013г.) | Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси | 12.2013г. | Ограничени свлачищни, ерозионни по Дунавското и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие. Възстановена и защитена инфраструктура и терени – държавна и общинска собственост. Повишена сигурност на обитаване на населените места в свлачищните райони. Защитена територия на страната от активна морска абразия. | 60 % изграден обект 2бр. технологично завършени обекти | 100% изграден обект 2бр. въведени в експлоатация обекти |
| Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” |  |  |  |  |  |  |  |
| В координация с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет изпълнение на целите в Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020) и План за действие към нея по приоритет „Подобряване на жилищните условия” | Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия | Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020) и План за действие към нея; Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013г.); Програма на МРРБ (2009-2013г.) | Координационни и инвестиционни дейности, свързани с изпълнение на Плана за действие към Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020) в приоритетна област „Жилищни условия”, свързано с дейността на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет | 12.2013г. | 1.Отреждане на нови територии за жилищно строителство, с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали. 2.Продължаване на процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхванат зони с компактно ромско население и установените нови зони за жилищно строителство. 3.Актуализация/изра-ботване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени. 4.Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване, и др. 5.Изграждане на социални жилища. | Отредени територии – 0 Изработени кадастрални карти/ регистри – 0 Актуализирани/ нови ПУП – 0 Проектирани/изградени инфраструктурни мрежи – 0 Изградени жилища - 0 | Съгласно обезпеченото годишно финанси-ране на Плана за действие към Национална стратегия в приори-тетна област „Жилищни условия” - дейност на Секрета-риата на Национал-ния съвет за сътрудничество по етничес-ките и интегра-цонните въпроси към Минис-терски съвет |

Дирекция „Държавна собственост”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1.Повишаване ефективността при управлението и разпореждането с имотите - държавна собственост | Изпълнение на Програма № 13 "Управление на държавната собственост" | Програмен формат на бюджетната прогноза за периода 2012 - 2014 г. на МРРБ | Подготовка на проекти на актове на МС за безвъзмездно предоставяне на права върху имоти - държавна собственост , както и за промяна в характера на собствеността им | 1м. срок, респ. по-кратък от образуване на преписката в МРРБ | приемане на РМС | 15 бр. | 70 бр. |
| 2. Повишаване координацията при управлението и разпореждането с имотите - държавна собственост |  |  | Подготовка на проекти на актове на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на национални обекти | 1м. срок, респ. по-кратък от образуване на преписката в МРРБ | приемане на РМС | 2 бр. | 20 бр. |
| 3. Усъвършенстване развитието на интегрираната автоматизирана информационна система "Регистър имоти" за имотите -публична държавна собственост и частна държавна собственост |  |  | Водене на отчет на съставените от областните управители актове за държавна собственост за имотите - частна държавна собственост и публична държавна собственост |  |  |  |  |
| 4. Усъвършенстване развитието на системата "Регистър имоти" за имотите - изключителна държавна собственост, за обслужване актовете за изключителна държавна собственост |  |  | Съставяне на актове за изключителна държавна собственост и водене на регистър за тях | 1м. срок, респ. по-кратък от образуване на преписката в МРРБ | АИДС | 4бр. | 60 бр. |
|  |  |  | Отписване от актовите книги на актове за държавна собственост за имоти - публична държавна собственост и на имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна или със сигурността и отбраната на страната, по реда на чл.78, ал.3 от Закона за държавната собственост | 1м. срок, респ. по-кратък от образуване на преписката в МРРБ | Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството | 1бр. | 10 бр. |
| … |  |  | Поддържане и актуализиране на главния регистър на недвижимите имоти, предоставени за управление на МРРБ, и спомагателните регистри за отразяване на обстоятелствата по държавната собственост |  |  |  |  |
| … |  |  | подготовка на проекти на актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за продажба на имоти - частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизационен и следприватизационен контрол |  | становище | 1 бр. | 10 бр. |
| … |  |  | указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост | 1м. срок, респ. по-кратък от образуване на преписката в МРРБ | становище | 30 бр. | 150 бр. |
| … |  |  | подготовка на проекти на актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за държавна нужда | 1м. срок, респ. по-кратък от образуване на преписката в МРРБ | Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустрой-ството | 1 бр. | 10 бр. |

Дирекция „Жилищна политика“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| - Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради | Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот; Опазване на околната среда чрез намаляване на потреблението на енергия | Одобрено проектно предложение за проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., ведно с методология за изпълнението му и система за финансово управление и контрол | Дейности по управление и изпълнение на проекта: Избор на следните външни изпълнители по реда на ЗОП: |  |  |  |  |
|  |  |  | Избор на проектен мениджър за територията на Североизточен район по реда на ЗОП | м. април | Проведена процедура и избран 1 изпълнител | - | Избран изпълнител |
|  |  |  | Осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти – по един изпълнител за 6-те района на планиране и един за гр. София | м. май | Осигуряване на добро качество на СМР чрез ефективен строителен надзор | - | Избрани 7 броя изпълнители |
|  |  |  | Осигуряване на логистика; провеждане на срещи и дискусионни форуми с различни участници в изпълнението на проекта | м. май | Осигурени благоприятни условия за провеждане на информационни срещи | - | Избран изпълнител; Успешно проведени срещи за обмяна на информация и опит |
|  |  |  | Осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта | м. юни | Изпълнени изискванията за информация и публичност на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 | - | Избран изпълнител Изготвени информационни табели |
|  |  |  | Изготвяне на технически/работен проект и авторски надзор на всяка сграда, одобрена за обновяване по проекта | от м. март до м. декември периодично | Изготвени проекти за всяка одобрена сграда | - | Изготвени проекти за 50 |
|  |  |  | Строително-монтажни работи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на всяка сграда, одобрена за обновяване по проекта | от м. юни до м. ноември периодично | Изпълнени мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради | - | Прогнозно обновени 30 сгради |
|  |  |  | Разглеждане и оценка на Заявления за интерес и подкрепа | м. януари – м. декември периодично | Оценени (одобрени или отказани заявления), придвижване на одобрените заявления към втори етап на участие | 149 | 249 заявления с натрупване |
|  |  |  | Разглеждане и оценка на Заявления за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност | м. март – м. декември периодично | Оценени (одобрени или отказани заявления) | - | Оценени прогнозно 50 заявления |
|  |  |  | Сключване на споразумения между Министерството и Сдружения на собствениците | м. март – м. декември периодично | Сключени споразумения между Министерството и Сдружения на собствениците | - | Сключени прогнозно 50 споразумения |
|  |  |  | Осъществяване на контрол на строително-монтажните работи чрез проверки на място | от м. юни до м. ноември периодично | Осъществен ефективен контрол на строително-монтажните работи | - | Извършени проверки на място – прогнозно на 30 сгради |
|  |  |  | Осъществяване на мащабна информационна кампания чрез организиране на информационни дни в 36-те града, разпространение на информационни материали, излъчване на рекламни клипове | м. април – м. май м. септември -октомври | Популяризиране на проекта, достигане на актуална информация за проекта до собствениците, включваща добри практики | - | Проведени 2 пъти по 108 информационни дни в 36-те града |
| - Осигуряване на добро поддържане на сградния фонд на страната чрез подобряване на нормативната среда и предоставяне на разяснения относно правилното й прилагане | Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища | Национална жилищна стратегия на Република България; Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България; | Актуализиране и доразвиване на стратегиите; Изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост | м. ноември | Изготвени стратегии, които отразяват актуалното състояние и съдържат ефективни механизми за подобряването му. По-добре функциониращ Закон за управление на етажната собственост |  | Актуализирана Национална жилищна стратегия на Република България и Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България; Изменен и допълнен Закон за управление на етажната собственост |

Дирекция „Концесии”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок (месец през 2013 г.) | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Предоставяне на 15 бр. концесии за услуги и наеми на морски плажове – обекти изключителна държавна собственост | Подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги и наеми за морските плажове. | Програма на МРРБ (2009 г.-2013 г.) | Подготвителни действия по реда на Закона за концесиите. Провеждане на открити процедури за определяне на концесионери. Подготовка на процедури и провеждане на търгове за определяне на наематели на морските плажове. | Април 2013 г. | Освобождаване на държавата от значителни инвестиции и разходи, свързани с ползването на морските плажове като курортен ресурс и съсредоточаване на държавната политика и стратегия върху контрола и тяхното управление. Повишаване качеството на туристическата услуга. | 0 броя предоставени концесии и наеми за 15 бр. морски плажа | 15 бр. предоставени концесии и наеми за 15 бр. морски плажа |
| 2. Повишаване на приходите от концесии за услуги и наеми на морски плажове | Повишаване на приходите от предоставени концесии и наеми за обекти – изключителна държавна собственост | Програма на МРРБ (2009 г.-2013 г.) Тригодишната бюджетна прогноза за приходите от концесии за периода 2013-2015 | Постоянен документален контрол по изпълнение на финансовите задължения на концесионерите и наемателите на морските плажове. Провеждане на процедури по прекратяване на концесионни договори и договори за наем, поради неплащане на дължими суми. Приоритетно предоставяне на нови концесии или наеми за морските плажове с прекратени договори. | Декември 2013 г. | Повишаване събираемостта на дължимите концесионни възнаграждения и наеми за морските плажове. Изпълнение на приходната част за концесии в утвърдената план-сметка на Министерство на финансите за 2013 г. | 0 лв. приходи от концесии и наеми на морските плажове | 6 млн. 485 хил. лв. приходи от концесии и наеми на морските плажове |
| 3.Засилен ефективен контрол по изпълнение на концесионните договори и договори за наем на морските плажове | Съсредоточаване на държавната политика върху контрола и управлението на морските плажове | Програма на МРРБ (2009 г.-2013 г.) | Контролни проверки на място по изпълнение на сключените концесионни договори и договори за наем за морски плажове по Черноморското крайбрежие. Контролни измервания на морски плажове във връзка с изпълнение на сключени концесионни договори и договори за наем | ноември 2013 г. | Повишаване качеството на туристическата услуга на морските плажове. Ефективен контрол по изпълнение на концесионните договори и договори за наем на морските плажове. | 0 контролни проверки на място по изпълнение на сключени концесионни договори и договори за наем за морските плажове | 190 контролни проверки на място по изпълнение на сключени концесионни договори и договори за наем на морските плажове Брой контролни измервания |

Дирекция „Технически правила и норми”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документи | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1 Създаване и управление на техническа нор-мативна уредба за проектиране на строежите, изпъл-нението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското те-хническо за-конодателство, в т.ч. с ев-ропейските рег-ламенти, дирек-тиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите за пожарна безопасност, достъпност и безопасна експлоатация и енергийна ефективност. | 1. Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството | Регламент (ЕС) № 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директива 31/2010/ЕО (относно енергийните характеристики на сградите), Директива 2008/96/ЕО( относно пътната безопасност), Програма на МРРБ 2009-2013 | 1. Разработване на нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на РРБ, или съвме-стно с компетен-тните ведомства; 2. Постоянен анализ на прилагането на нормативните актове за проектиране на строителните конструкции и съоръженията, в т.ч. на Еврокодо-вете и национал-ните приложения към тях; 3. Повишаване на информираността на гражданите за новостите в нормативната уредба и оказване на методическа помощ на общинските администрации и на основните участници в инвестиционния процес. | Декември 2013 г. | 1. Подготвени проекти на нормативни актове в областта на безопасността при пожар, канализацион-ните системи, достъпност-та, увеселителните обекти и енергийната ефектив-ност. 2. Участие в дискусии, работни срещи по прилагане на нормативните актове за проектиране, вкл. Еврокодовете, и др. форми, организирани от висшите училища и браншовите камари – КИИП и КАБ, и неправителствени организации. 3.Участие в семинари, конференции и др. форми за популяризиране и прилагане на техническата нормативната уредба; | бр. | 5 броя 3 бр. 5 бр. |
| 2. Оправомощаване, нотификация пред Европейската комисия и упражняване на ефективен контрол върху дейността на лицата за оценяване на строителни продукти | Управление на националната система за оценяване на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 | Програма на МРРБ 2009-2013 | Осъществяване на ежегодни планирани проверки на място по утвърден план | 12.2013 (по две проверки месечно) | Поддържане на технически средства и компетентност на персонала от органите за оценка на съответствието | бр. планирани проверки на място по утвърден план | най-малко 21 бр. проверки |
| 3 Създаване на условия за прилагане на Регламент 305/2011 на ЕС и Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителни продукти | Създаване и управление на техническа нормативна уредба, хармонизирана с европейското техническо законодателство | Програма на МРРБ 2009-2013 | 1. Установяване на звено за контакт относно продукти в строителството; 2. Разработване на нови подзаконови нормативни актове или изменения и допълнения на действащите актове. 3. Изпълнение на дейност 4 по проект „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014–2020 г.” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG161PO001/5-01/2008 | юни 2013 г. март 2013 г. юли 2013 г. декември 2013 г. декември 2013 г. | 1. Създаване на електронна страница, която да подпомага изпълнението на функциите на звеното за контакт относно продукти в строителството 2.1.Изменение на раздел V на Тарифа 14 2.2.Проект на наредба за определяне на условията за предоставяне на информация чрез звеното за контакт относно продукти в строителството и за управление на националната система за оценяване на строителните продукти 2.3. Изменение и допълнение на процедурата за осъществяване на оценка и постоянен контрол на нотифицираните органи съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 3.Публикуване на национални приложения към хармонизирани и европейски стандарти | 1 бр. електронна страница 1 бр. проект на постановление на МС 1 бр. проект на наредба 1 бр. процедура бр. национални приложения | електронна страница на звеното за контакт относно продукти в строителството Проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифа 14 Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството Процедура за осъществяване на оценка, нотификация и постоянен контрол на нотифицираните органи съгласно Регламент (ЕС) 305/2011; Образци. 30 бр. национални приложения към хармонизирани и европейски стандарти |
| 4 Изразяване на национална позиция в Постоянния комитет по строителството към ГД „Предприятия и индустрия” към ЕК | Създаване и управление на техническа нормативна уредба, хармонизирана с европейското техническо законодателство | Програма на МРРБ 2009-2013 | Участие в заседанията на Постоянния комитет, Ad Co групата за осъществяване на надзор на пазара, работните групи на нотифициращите органи | 12.2013 по три заседания на полугодие | Отразяване на националните изисквания в одобрените хармонизирани документи | бр. доклади | 4 бр. доклади |

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състоя-ние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Оперативни цели: Изпълнение на процедури, дейности и мерки свързани с реформата в отрасъл Водоснабдяване и канализация” | Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги. | - Тригодишна бюджетна прогноза за 2013-2015 г.; - Закон за водите; - Стратегия по водите – Стратегия за управлението и развитието на водоснабдяването и канализацията - Решение на МС №41/21.01.2011г. за одобряване на План за действие и мерки за изпълнението му. - Заповед на МС №Р- 4/07.01.2011г. |  |  | Създаване на предпоставки за осъществяване на реформата в сектор „Води” по отношение преструктурирането на дружествата от сектор „В и К”. |  |  |
|  |  |  | 1.1. Приемане на подзаконовите нормативни актове към Закона за водите, в т. число: - Наредба за изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на персонала им. Правилник за дейността на Асоциациите по В и К | 31.12. 2013 г. | Регламентиране на начина на функциони–ране В и К операторите и Асоциациите по В и К и процесите на трансформация на собствеността върху активите от дружествена собственост на публична държавна и общинска собственост. | Липсват утвърдени подзаконови нормативни актове и регламенти. | Участие в работни групи за обсъждане и приемане на предложенията касаещи цитираните подзаконови нормативни актове, съгласно ЗВ. |
|  |  |  | 1.2. Изискване от В и К операторите от отрасъл Ви К предоставянето/актуализиране/ в МРРБ на списъците с активи ПДС, ПОС и дружествена собственост, в съответствие с изискванията и сроковете, предложени в проекта на ЗИД на Закона за водите . Поддържане и допълване с данни от непредставилите информация общини. | 4-месеца след влизане в сила на ЗИД на ЗВ | Осъвременена и пълна информационна база, за В и К системите и съоръженията, представляващи ПДС и ПОС, във връзка със задачите по преструктуриране на дружествата от отрасъл В и К. | Представените данни в МРРБ за В и К системите и съоръженията ПДС и ПОС са изготвени без отчитане на предвижданите промени в ЗИД на ЗВ. Отчита се състоянието на активите към 31.12.2009 г. | Представени и приети в пълен обем данни към 31.12.2012 г.(или 30.06. 2013 г.) за дружествата от сектор В и К, съгласно приетите промени в ЗВ. Създаване и поддържане на актуализиран информационен архив от финансово-счетоводни данни и производствено-техническа документация и информация, необходи–ми за преобразуване на дружествата. |
|  |  |  | 1.3. Съгласуване на списъците за разпределение на В и К системите и съоръженията ПДС и ПОС между държавата и 264 бр. общини Подписване на протоколи за разпределение на активите между тях, когато няма възражения. | 10 месеца след влизане в сила на ЗИД на ЗВ | Съгласуване между Държавата и общините на списъците на В и К системите и съоръженията / по вид, местонахождението и стойност/, имащи характер на активи ПДС и ПОС, които следва да се разпределят. Съгласуване на протоколи за разпределение на активите, съгласно ЗВ. Дружествата от отрасъл В и К да се трансформи–рат във В и К оператори, при възможност за конкурентен подбор, съгласно ЗВ, или ЗК, за по-ефективно функциониране и предоставянето на по-качествени услуги | Активите В и К системи и съоръжения -ПДС и ПОС са включени в капитала на В и К операторите. Няма съгласувани списъци и разписани протоколи за разпределение на активите | Представените списъци от В и К операторите са съгласувани и са подписани протоколи между Държавата и общините за разпределение на активите В и К системи и съоръжения - ПДС и ПОС. Активите за които са подписани разпределителни протоколи са отписани от балансите на съответните дружества |
|  |  |  | 1.4. Отписване от баланса на дружествата от отрасъл В и К на активите – ПДС и ПОС, съгласно ЗВ, след отстраняване възраженията. | 2 месеца след изтича–не на крайния срок за съгласува–не на протоколите. |  | Активите – В и К системи и съоръжения ПДС и ПОС са вклю–чени в баланса и в капитала на търгов–ските дружества от отрасъл В и К | След отстраняване на спорните въпроси в 2-месечния срок са подписани съответните разпределителни протоколи. Активите ПДС и ПОС са отписани от балансите на съответните дружества. |
| 2.Осигуря-ване и поддържане на условия за по-ефективнодоуправление на ТД с над 50% държав–но участие от системата на МРРБ и на държавните предприятия. | Ефективно функциониране на ТД и ДП, осигуряване на приходи за държавата и общините, предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите. | Тригодишна бюджетна прогноза 2013-2015г. и програмен бюджет на МРРБ за 2013 г.; Програма № 14 „Управление на ТД с над 50% държавно участие и ДП в патримониума на министъра на РРБ; ТЗ, ЗДС ППЗДС, ПРУПДТДДУК. |  |  | Срочно и законосъобразно изпълнение на задачите, произтичащи от правомощията на министъра на РРБ като едноличен собственик, акционер, или съдружник в ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и в държавните предприятия. | Планови (заложени) индикатори в програма №14 на МРРБ | Отчетени показатели при изпълнение на Програма №14 през 2013 г. |
|  |  | ПМС 114/10.06. 2010г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират. | 2.1. Изготвяне оценка на финансовото състояние, пазарните перспективи и търговската дейност на наблюдаваните ТД и ДП | 15.07.2013 г. | Възможност за своевременни управленски решения, извършване на анализи и прогнози на отраслови и национален мащаб Оценка на фискалния риск и пазарни перспективи | Доклад за предходния отчетен период – 2011 г. | Доклад до министъра на финансите за наблюдение и контрол в/у финансовото състояние на ДП и ТД с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират за 2012 г. |
|  |  | ПМС 114/10.06. 2010г. | 2.2. Представяне на финансова информация за наблюдаваните ТД и ДП по тримесечия. | До 30 число на месеца следващ отчетното тримесечие. | Възможност за текущ и превантивен контрол и за информираност на ръководството на МРРБ | Налични са документи и информация за предходния отчетен период /предходното тримесечие/ | Постъпили документи и информация по тримесечия, от ТД и ДП в МРРБ се съхраняват в досиета в дирекцията. Изпращат се по ел. поща и в МФ. |
|  |  |  | 2.3.Обработване на финансово-икономическата информация и изготвяне на годишни и тримесечни анализи /кратък/ и /разширен/ вариант за състоянието и търговската дейност на ТД и ДП с предложения за повишаване на ефективността от функциониране на ТД и ДП. | Годишна информация - до 10.06. 2013 г. Тримесечна информация - до 30 дни след утвърдния от НСИ срок за представяне | Анализ на финансово-икономическото и производствено техническо състояние и възможност за вземане на управленски решения. | Обработената информация е за предходния отчетен период | Обработена финансово-икономическа информация от отчетите на ТД и ДП и изготвяне на анализ за състоянието им /кратък и разширен вариант/ Обработена финансово-икономическа информация и изготвяне на анализ по 3-месечия за ТД от отрасъл „В и К”; Анализ за 6-месечие и за 9-месечие за всички ТД и ДП от МРРБ |
|  |  |  | 2.4.Приемане на годишни финансови отчети и решения: - за разпределение на годишния финансов резултат - други въпроси от компетентността на едноличния собственика на капитала. | - До 31.03.2013 - До 25.05. 2013 г. | Изпълнение на изискванията на действащата нормативна уредба. | ГФО на ТД и ДП са представени в МРРБ за приемане /одобрение/, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. ГФО на ТД и ДП с държавно участие са приети за сведение | Приети годишни финансови отчети; Издадено Протоколно решение с приложения, включващи ТД и ДП; Издадени пълномощни за участие на представителите на държавата в годишни Общи събрания на ТД |
|  |  | ПМС №1/2013 г за Изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. | 2.5. Следене за своевременното начисляване и превеждане от дружествата В и К оператори на дължимия дивидент за държавата и другите съдружници. | - До 31.05 2013г. | Постъпления в бюджета на държавата и на общините на доходи от държавното/общинското участие в дружествата | Взето е решение за разпределение на печалбата и са начислени сумите в полза на държавата, съдружниците/акцио-нерите в дружествата. | Внесени са дължимите приходи от отчисления от печалбата за дивиденти в полза на държавата. |
|  |  |  | 2.6.Провеждане на процедурите и изготвяне на документите свързани с прилагане на разпоредителния режим при продажба или учредяване на ограничени вещни права върху имоти и ДМА, собственост на ТД и на държавни предприятия и бракуване на ДМА, съгласно одобрени правила със заповед № РД-02-14-2573/19.10.2012 г. на министъра на РРБ | Срок постоянен | Изпълнение на изискванията на действащата нормативна уредба. | Предстои разглеждане на предложенията в работната група по заповед № РД-02-14-1996/05.11.2009 г. на МРРБ, касаещи разпореждане с ДМА и бракуване. | Проведени заседания на работната група по заповед № РД-02-14-1996/05.11.2009 г. и взети решения, съгласно компетенциите й. Издадени протоколни решения, заповеди и пълномощни за разпореждане и за предоставяне на обезпечения с ДМА на ТД и ДП и писма за бракуване. |
|  |  |  | 2.7. Документален контрол свързан с осъществяване на дейностите по управление и контрол в ТД и ДП и определяне на правата и задълженията на органите за управление и контрол разписани в договорите. Назначаване на органи за управление и контрол/ликвидатори на ТД и държавни предприятия и сключване на договори с тях; | Срок постоянен | Изпълнение на изискванията на действащата нормативна уредба и повишаване ефективността от управлението, чрез своевременно издаване на протоколи, договори, допълнителни споразумения и др. касаещи назначаване и освобождаване на органи за управление и контрол, в т. ч и на ликвидатори. | Изтекли са сроковете на договорите сключени с органите за управление и контрол, или се налагат промени, произтичащи от нормативната уредба, или решения на едноличния собственик /Общото събрание/ на дружествата. | Издадени са решения касаещи органите за управление и контрол, сключени са договори и допълнителни споразумения с тях и с ликвидаторите в дружествата в ликвидация |
|  |  |  | 2.8. Преструктуриране, преобразуване, ликвидация и заличаване от Търговския регистър на търговски дружества. Осигуряване със сграден фонд на нуждаещи се дружества, структури и разпоредители с бюджетни кредити към МРРБ. | Срок постоянен | Осъществяване на структурни и организационни промени и прекратяване дейността на губещи стопански структури. | -За 2 дружества предстои преобразуване, или прекратяване на дейността им. За 4 дружества в процедура на ликвидация предстои да бъдат приети крайни ликвидационни баланси и да бъдат заличени в ТР. | -Заличени от търговския регистър дружества в ликвидация; - Преструктурирани и преобразувани ТД;. - Решения на компетентен орган за обявяване на имоти на търговски дружества за имоти публична и частна държавна собственост. |

Дирекция „Устройство на територията”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Устройство на територията на национално ниво,обвързано собщото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети. | Хармонично устройство на територията с оглед устойчивото развитие на страната. Обвързване на документите за регионално развитие и за пространстве-но планиране на национално ниво. | Програма на МРРБ (2009-2013г.), НПР България 2020 ОПРР 2014-2020 НКПР 2013-2025г. | Съдействие /участие/при разработването на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие. | Постоянен | Определяне на основните параметри за пространственото развитие на райони и общини, конкретизиране териториалния контекст и насоченост на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и на оперативните програми за периода 2014-2020г. | Приета НКПР | Брой схеми и концепции за пространствено развитие на ниво регион и област. |
| 2.Осигуряване на устойчиво устройствено планиране на територията. | Осигуряване на устройст- вена основа за хармонично, балансирано, ефикасно, устойчиво териториално развитие. | Програма на МРРБ (2009-2013г.), Закон за устройство на територията /ЗУТ/, §123 от ПЗР на ЗИДЗУТ | Съдействие при определянето на бенефициенти и осигуряване възлагането на задания за проектиране на ОУП на общини. | юни 2013г. | Устройство на териториите на общините, въз основа на комплексни устройствени предвиждания решаващи общоустройствени проблеми в тяхната взаимообвързаност.Регламентиране хармоничното устройство, правилата, критериите и процедурите за постигане на развитие на територията, обвързано с общото устойчиво социално и икономическо развитие. | Брой ОУП – текущо състоя-ние. | Брой възложе-ни задания за ОУП. |
| 3, Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие на основа на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие | Устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали. | НПР България 2020 ОПРР 2014-2020 | Съдействие на Главна дирекция ПРР за оценяване и приемане на ИПГВР и реализиране на следващите етапи за подобряване на градската среда в рамките на ИПГВР | до края на 2013г | Постигане на синергия между стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени планове в рамките на определените зони за въздействие. | Брой разработени проекти за определяне зони за въздействие | Брой разработени проекти за интегрирано градско развитие |
| 4.Гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и развитие на националните курорти. | Хармонично устройство с оглед устойчивото развитие на крайбрежните и курортните територии. | Програма на МРРБ, ЗУТ и ЗУЧК. | 2.1. Процедиране на проекти за ОУП, възложени съгласно план на д.я „УТ” за финансиране на устройствени планове. 2.2. Разглеждане и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) на проекти за ОУП. 2.3. Издаване актове на министъра за одобряване на ОУП. | 01.01.2013 -01.12. 2013г. |  | 40% от територията на Черноморските общини | 50-60% |
| 5. Създаване на устройствена основа и актуализиране на съществуващата за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура. | Осъществяване на държавната политика по устройство на територията и изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството. | ЗУТ, ЗУЧК, Средно-срочна бюджетна прогноза за периода, Програми на МРРБ, ОПРР, на правителството и частни инвеститори и др. за обекти в правомощията на министъра. | 5.1. Издаване на разрешения за изработване на ПУП/ парцеларни планове и измененията им. 5.2. Разглеждане и приемане от НЕСУТРП на проекти за ОУП, ПУП (парцеларни планове) и техните изменения. 5.3.Издаване актове на министъра за одобряване на ОУП, ПУП и измененията им. | Постоянен съгласно сроковете по ЗУТ. Постоянен съгласно сроковете по ЗУТ Постояен съгласно сроковете по ЗУТ. | Реализиране на поредица от действия и процедури по устройствено осигуряване на обектите с участието на местните власти с оглед създаване на условия за отчуждаване на необходимите терени. Гарантиране съответствието на проектите с действащата законова уредба и осигуряване на условия за преминаване към следващи фази на реализация на инвестиционните намерения Създаване на устройствена основа за изграждане на обектите за нужди на държавата, общините, експлоатационните предприятия и др. инвестиционни инициативи. Създаване на условия за започване промяна предназначението на земите и отчуждаване на необходимите терени. |  | Очаквано пълно постигане на целта. Брой проекти. Брой заповеди. |
| 6. Изготвяне на проекти за изменение и допълнение подзаконови нормативни актове към ЗУТ. | Усъвършенстване на нормативната уредба по устройство на територията и инвестиционното проектиране. | ЗУТ Устройствен правилник/УП/ на МРРБ | Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба. | Съгласно сроковете по ЗУТ. | Актуализиране на нормативната уредба и привеждането и в съответствие с промените в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ . |  | Очаквано напълно постигане на целта. |
| 7. Подпомагане на администрациите и заинтересувани-те лица по прилагане на нормативната уредба по устройство на територията . | Законосъобразно прилагане на нормативната уредба в сферата на УТ | УП на МРРБ ЗУТ | Експертна дейност: - експертни становища; - участие в експертни органи, работни групи, семинари, консултативни съвети и др. под.; - участие в международни органи и организации. | 01.01.2013-31.12. 2013г. | Подобряване прилагането на нормативната уредба с оглед опазването и устойчивото развитие на околната среда, и хармоничното устройство на територията. | Текущо изпълне-ние 100% | Очаквано напълно постигане на целта. Брой. |
| 8. Разрешаване строителството на обектите на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обектите с национално значение. | Създаване на условия за облекчаване на инвестиционния процес в сферата на благоустрояването, доизграждане и поддържане техническата инфраструктура и на обектите с национално значение. | ЗУТ, средносрочна бюджетна прогноза, програми на правителството, МРРБ | 8.1. Разглеждане и приемане от НЕСУТРП на идейни инвестиционни проекти за строежите финансирани със средства от републиканския бюджет. 8.2.Одобряване на инвестиционните проекти за строежи с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално и издаване разрешения за строеж. 8.3.Приемане на екзекутивна документация на строежи, за които министърът на РРБ е издал разрешение за строеж. 8.4.Регистрация на технически паспорти на строежи. 8.5.Регистриране въвежда-нето в експлоатация и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоата-ция на строежи по чл.177, ал.3 от ЗУТ. 8.6.Поддържане архива на НЕСУТРП и на одобрените от министъра проекти. | 8.1. Постоянен. съгласно сроковете по ЗУТ. 8.2.Съ-гласно сроковете по ЗУТ. 8.3.Посто-янен, след завършване на строежа. 8.4.-8.6.Посто-янен, след завър-шване на строежа. | -Създаване условия за устойчиво социалноикономичес-ко развитие чрез изграждане на техническата инфраструктура, подобряване на инвестиционните проекти, осигуряване на безопасни и здравословни условия, опазване на околната среда и недвижимите културни ценности. -Контрол върху качеството на инвестиционните проекти, съответстви-ето им с нормативната уредба и изискванията на възложителя, и на нормативни условия за започване на строителството. -Отразяване в документацията на завършени строежи на несъществените отклонения от одобрения проект. -Въвеждане в експлоатация на строежи, за които министърът е издал разрешение за строеж -Създаване на регистър, архив и база данни. | Текущо изпълнение 100% | Очаквано напълно постигане на целта. Брой. Брой. Брой. Брой. |

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Подпомагане провеждането на държавната политика в отрасъл ВиК на национално ниво чрез стратегически документи | Повишаване качеството на ВиК услугите и достигане на изискванията на директивите на Европейския съюз в областта на водите. | Програма на правителството за европейско развитие на България | 1. Разработване на нова отраслова стратегия за развитие и управление на ВиК в РБ 2. Изготвяне на проект на Наредба за изискванията към ВиК операторите и квалификация на техния персонал 3. Изготвяне на проект на Правилник за организация на дейностите на Асоциациите по ВиК | Декември 75757575 Декември Декември | Създаване на документ, който ще създаде условия за повишаване на качеството при предоставяне на ВиК услугите и опериране на системите и дългосрочно устойчиво развитие на отрасъл ВиК. Създаване на подзаконов нормативен акт, с който ще се определят професионалните и квалификационните изисквания към техническия персонал на ВиКО Изграждане на административния капацитет на Асоциациите по ВиК | 0 бр. проект на нова отраслова стратегия за развитие и управление на ВиК в РБ 0 бр. проект на Наредба 0 бр. проект на Правилник | 1 бр. проект на нова отраслова стратегия за развитие и управление на ВиК в РБ 1 бр. проект на Наредба 1 бр. проект на Правилник |
| 2. Планиране развитието на ВиК системите в краткосрочен и дългосрочен план. | Повишаване качеството на ВиК услугите и достигане на изискванията на директивите на Европейския съюз в областта на водите. | Програма на правителството за европейско развитие на България | Изготвяне на 51 регионални генерални плана (РГП). | Юли | Създаване на РГП, с които ще се планира развитието на водоснабдителни и канализационни системи | 8 бр. РГП | 51 бр. РГП |
| 3. Реализиране на мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на асоциациите по ВиК, ВиК операторите, на централна и местна администрация във връзка с управлението, планирането и развитието на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите | Повишаване качеството на ВиК услугите и достигане на изискванията на директивите на Европейския съюз в областта на водите. | Програма на правителството за европейско развитие на България | Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка | Юни | Стартиране на процедури за избор на изпълнители за провеждане на обучения и предоставяне на специализирани консултантски услуги | 0 бр. стартирана процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения 0 бр. стартирана процедура за избор на изпълнител за предоставяне на специализирани консултантски услуги | 1 бр. стартирана процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения на АВиК, ВиКО и МРРБ 1 бр. стартирана тръжна процедура за избор на изпълнител за предоставяне на специализирани консултантски услуги за АВиК и ВиКО |
| 4. Стартиране създаването на Единна информационна система на ВиК услугите и информационна система за водностопанските системи и съоръжения | Повишаване качеството на ВиК услугите и достигане на изискванията на директивите на Европейския съюз в областта на водите. | Програма на правителството за европейско развитие на България | 1.Възлагане изготвянето на технически задания за информационни системи 2. Възлагане изготвянето на информационни системи | Юни Октомври | Подпомагане изготвянето на ЕИС на ВиК услугите и ИС за ВСС | 0 бр. техн. задание 0 бр. стартирана тръжна процедура за избор на изпълнител | 2 бр. техн. задания 2 бр. стартирани тръжни процедури за избор на изпълнители |
| 5. Управление и изпълняване на инвестиционни проекти в областта на ВиК, финансирани от държавния бюджет, от МФИ и завършване на обекти, финансирани от КФ на ЕС | Изграждане и рехабилитация на В и К инфраструктурата чрез използване на съвременни материали и технологични решения. Подобряване качеството на водоснабдителните услуги. | Програма на правителството за европейско развитие на България Стратегия за управление и развитие на водоснабдяване и канализация в Република България Програма на МРРБ 2009-2013г. Три годишна бюджетна прогноза. | 1. Въвеждане на обекти в експлоатация 2. Контрол по изпълнението и отчитане на извършената инвестиционна дейност на обекти: - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Рударци, общ.Перник - Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" 3. яз.Христо Смирненски – проектиране за изпълнение на мерки за осигуряване експлоатационната сигурност 4. Стартиране на търг за избор на строител на язовир „Пловдивци” 5. Стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител за разработка на технически паспорти на язовири 6. Предаване на окончателен доклад на «Интегриран воден проект за град Русе» | декември Юли септември август март Юни Юни | Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз | 0 бр. 0 км. 0 км. 0 бр. проект 0 бр. обявление за стартиране на тръжна процедура 0 бр. стартирана тръжна процедура 0 бр. доклад | 5 бр. обекти 1 км.- водопровод 38 км.- водопровод 1 бр. проект 1 бр. обявление за стартиране на тръжна процедура 1 бр. стартирана тръжна процедура 1 бр. доклад |

Дирекция „Вътрешен одит”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат |  | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| През 2013 г. Дирекция „Вътрешен одит” ще подпомага МРРБ, като: 1. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: -идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; - съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; - надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; - ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; - опазването на активите и информацията; - изпълнението на задачите и постигането на целите; | 1. Дирекция „Вътрешен одит” ще поеме активна роля при въвеждане на независима и обективна оценка на системите на финансово управление и контрол и при въвеждането на процеса на управление на риска в МРРБ; | 1. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за периода 2013-2015 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за 2013 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството | 1.Разработване на стратегически план на ДВО за 2013 г.-2015 г. 2. Годишно планиране за 2013 г. 3. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажименти, в съответствие с утвърдения годишен план за 2013 г. 4.Проследяване изпълнението на препоръките от текущи и предходни одити; 5.Консултиране, чрез становища, мнение, обучение и др., с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола; 6. Годишно докладване на дейността по вътрешен одит за 2013 г. | 1. 31.01.2013 г. 2. 31.01.2013 г. 3. Постоянен определен с Годишния план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” за 2013 г. 4.Определен с годишния план за 2013 г. м. януари. 5.Постоянен -28.02.2014 г. | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в системата на МРРБ в рамките на периода 2013-2015 г. |  | Състояние то на системите за финансово управление и контрол в МРРБ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит; | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действащите системи за финансово управление и контрол в МРРБ; Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на МРРБ свързано с постигане на стратегическите цели на организацията. |
| 2. Дава препоръки за подобряването на дейностите на база: - анализ и оценка на извършените плащания по проекти; - анализ и оценка на разходването на предоставените средства и изпълнението на договорите; - проследяване изпълнението на дадените препоръки от ДВО; | 1.Дирекция „Вътрешен одит” ще допринася за подобряване на дейността на министерството чрез даване на точни, независими и обективни консултации и препоръки; | 1.Стратегически план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” в МРРБ за периода 2013-2015 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството 2.Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за 2013 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството | Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишен одитен план; | Постоянен, определен с Годишния план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за 2013 г., | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в системата на МРРБ в рамките на периода 2013-2015 г. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в МРРБ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит; |  | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действащите системи за финансово управление и контрол в МРРБ; Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на МРРБ свързано с постигане на стратегическите цели на организацията. |
| 3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите във всички структури, програми и процеси в МРРБ, включително по европейски фондове и програми и по международни проекти: - оценка готовността на администрация та за работа по оперативни програми; административен капацитет; - наличие на разработени и внедрени вътрешни правила и процедури; -проверка за съответствие и оценка на извършените плащания по програми и тяхното счетоводно отразяване; - проверка на системите за търгове и договаряне и предварителен контрол; - проверка и оценка на проведените тръжни процедури; | 1. Дирекция “Вътрешен одит” ще наблюдава, оценява и дава препоръки по функционирането на системите на финансово управление и контрол свързани с разходването на средства във всички структури, програми и процеси вкл. по европейски фондове и програми и по международни проекти | 1. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за периода 2013-2015 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за 2013 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството | Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишния одитен план; | Постоянен определен с Годишния план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за 2013 г., | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в системата на МРРБ в рамките на периода 2013 г. -2015 г. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в МРРБ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит; |  | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол в МРРБ; Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на МРРБ свързано с постигане на стратегическите цели на организацията. |
| 4.Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори в ДВО, съгласно План на ДВО и на МРРБ за квалификацията и професионално развитие на служителите за 2013 г. и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики. | 1.Дирекция “Вътрешен одит” ще осигурява необходимите професионални знания и умения на персонала чрез поддържане на оптимален брой квалифицирани вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти. | 1. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за периода 2013-2015 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ за 2013 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството | Включване на вътрешните одитори в провежданите обучения в съответствие на одобрения план на ДВО и МРРБ. Приоритетно обучение на вътрешните одитори по осъществяване на одитни ангажименти на програми и фондове на ЕС и на новоназначените одитори. | Постоянен определен с утвърдения Годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ за 2013 г. и Плана на ДВО и МРРБ за обучение на служителите за 2013 г. | Наличие на екип от квалифицирани вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на одитните ангажименти. Всички одитори от Дирекция “Вътрешен одит” следва да притежават Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в МРРБ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит. |  | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действащите системи за финансово управление и контрол в МРРБ. Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на МРРБ свързана с постигане на стратегическите цели на организацията. |

Дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и протокол”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1 | Стратегия на ЕС за Дунавския регион | Национална позиция План за действие | 1.Заседания на работните органи по Механизма за координация за ДС 2. Информационни срещи с представителите на местните и областни администрации за целите, възможностите за финансиране на проекти по стратегията 3.Участие в заседанията на Съвместния комитет по Меморандума за подобряване на корабоплаването на р. Дунав 4. Секретариат на Механизма | постоянен М. февруари 2013г. постоянен постоянен | Координация и контрол на залагането на ДС в програмните документи за периода 2014-2020 – ОП. Споразумение за партньорство, програмите за УТС Изпълнение на дейностите по работната програма Информация, публичност, изготвяне на становища, доклади, писма отнасящи се до ДС |  |  |

Агенция „Пътна инфраструктура”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние |  | Индикатор за целево състояние |
| Дирекция ”Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт” и Кохезионен Фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приключване на изграждане на Лот 4 на АМ „Тракия“ | Изграждане на автомагистрала “Тракия” Лотове 2, 3 и 4 – Лот 4 | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | Изпълнение на дейностите по строителството и надзора. | V | Реализацията на Проекта '' Строителство на АМ Тракия”' ще осигури високо ниво на комфорт и безопасност на движението и има съществено социално и икономическо значение, изразяващо се в подобряване на транспорто-комуникационните условия, повишена стопанска активност на населението и откриване на нови работни места в региона по време на строителството и експлоатацията на магистралата | Лот4 1)изпълнени СМР до края на 2012 г. – сертифицирани 9 етапа от 14 | Въвеждане в експлоатация на отсечката от км 291+000 до км 325+280 (пътен възел „Петолъчката”) |  |
| Изграждане на автомагистрала “Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4 | Изграждане на автомагистрала “Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4 | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | - Одобрение на ФК за проекта от ЕК; - Приключване строителството на Лот 1.; - Стартиране на строителството на АМ Струма Лот 2; - Приключване на етап ХV на Лот 4 до края на 2013 г. | 1. IIІ 2. IX 3. V 4. ХІІ | 1) Ще намали изолацията на граничния район и насърчи инвестициите и трансграничната търговия; 2) Играе важна роля в обслужването на международния транзитен график по Общо-Европейския Транспортен коридор No.4. Очакват се значителни облекчения по отношение на време, инциденти и експлоатационни разходи. | 1. Представен в ЕК; 2. Изпълнение на строителството за Лот 1 – 59% 3. Получаване на РС и подписване на Протокол 2а за Лот 2 – 20% 4. Приключени частично етапи от І до VІ за Лот 4 – 12 %. | - Очаквано одобрение на ФК от ЕК; - Приключване на строителството на Лот 1 – 100 %; - Получаване на РС и подписване на Протокол 2а за Лот 2 – 100% - Приключен етап ХV на Лот 4 – 100 %; |  |
| Изграждане на автомагистрала “Марица” Лот 1 и Лот 2 | Изграждане на автомагистрала “Марица” Лот 1 и Лот 2 | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 г.; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013 г. | - Получаване на разрешение за строеж за ВЕЛ и газопроводи; - Получаване на заповеди за допълнение на РС за надлез на км 5+028, - Получаване на заповеди за допълнение на РС мерки по ОВОС за Лот 1 и Лот 2; - Получаване на заповеди за допълнение на РС за съоръжения на Лот 2; - Изпълнение на дейностите по строителството и надзора. | 1. VI 2. Два месеца след влязъл в сила ПУП 3. IV 4. I 5.1. ХI 5.2. VIII | Реализацията на Проекта ''Строителство на АМ Марица от км 5+000 до км 70+620'' ще осигури високо ниво на комфорт и безопасност на движението и има съществено социално и икономическо значение, изразяващо се в подобряване на транспортно-комуникационните условия, повишена стопанска активност на населението и откриване на нови работни места в региона по време на строителството и експлоатацията на магистралата | 1. Получаване на разрешение за строеж за ВЕЛ и газопроводи – 80 %; 2. Получаване на заповеди за допълнение на РС за надлез на км 5+028 – 80 %; 3. Получаване на заповеди за допълнение на РС мерки по ОВОС за Лот 1 и Лот 2 – 80 %; 4. Получаване на заповеди за допълнение на РС за съоръжения на Лот 2 – 90%; 5. 1. Лот 1 Изпълнени СМР до м. 12.2012 – 33.01% Почистване на строителната площадка – 1 575 дка; Изкопи-1 968 396 м3; Насипи – 872 378 м3; Масивни съоръжения – 13 471 м3. 5.2. Лот 2 Изпълнени СМР до м. 12.2012 – 50.89 % Почистване на строителната площадка – 2 747 дка; Изкопи-1 269 384 м3; Насипи – 608 830 м3; Оформяне земна основа - 68 767 м; Масивни съоръжения | - Получаване на разрешение за строеж за ВЕЛ и газопроводи-100 %; - Получаване на заповеди за допълнение на РС за надлез на км 5+028 - 100%; - Получаване на заповеди за допълнение на РС мерки по ОВОС за Лот 1 и Лот 2 – 100 %; - Получаване на заповеди за допълнение на РС за съоръжения на Лот 2 – 100 %; 5.1. Лот 1 Следва да бъдат завършени общо 18 етапа, а процентът на изпълнение на СМР да достигне 100 %; 5.2. Лот 2 Следва да бъдат завършени общо 15 етапа, а процентът на изпълнение на СМР да достигне 100 %. |  |
| 1)Приключване на дейностите по сключените договори с изпълнители 2)Въвеждане в експлоатация | Изграждане и въвеждане в експлоатация на АМ “Хемус” от км 0 до км 8,5 (връзка на АМ „Хемус” със СОП) | 1)Оперативна Програма транспорт; 2)Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3)Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4)Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1) Изпълнение на дейностите съгласно условията на сключените договори за допълнително проектиране и строителство и консултантски услуги. 2) Изпълнение на дейностите по сключените договори за допълнително проектиране и строителство и консултантски услуги; сформиране на държавна приемателна комисия | VIII -Х VIII | Строителството на новия 8.5 км пътен участък ще доведе до значително намаление на интензивния трафик, който минава по Път Е-79, Ботевград-София и Път I-6, София-Бургас. Много важен аспект на проекта е подобряване на екологичната обстановка в населените места, както и безопасността на движение в селищата през които понастоящем минава трафика. | 1) Изпълнени СМР - 90% 2) Завършени етапи от I до VI - 90% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап, изразена процентно от общата стойност на договора); | 1) Изпълнени СМР -100% 2) Издаване на акт – образец 16 и разрешение за ползване на обекта –след приключване на СМР – 100% |  |
| Изпълнени 100 % СМР и получаване на разрешение за ползване | Изграждане на „Път I-5 (Е-85) „Кърджали-Подкова“ | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструк тура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструк тура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителство то за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1. Подготовка, съгласуване и провеждане на тръжна процедура за „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия“ - 0 % 2. приключване на дейностите по тръжната процедура3. Приключване на отчуждения; 4. Получаване на допълнение разрешение за строеж ; 5. Въвеждане в експлоатация | 1. II-IV 2. V-IХ 3. IV - 4. IV - Х | 1/ Ще се подобрят пътните връзки с други главни пътища от републиканската пътна мрежа. 2/ Ще се намали броя на пътните инциденти и ще се намали времето за пътуване до този пътен участък. 3/ Ще насърчи инвестициите и трансгранични търговски отношения през тази подобрена транспортна връзка, които косвено ще бъдат от полза за местното населението. | - Подготовка, съгласуване и провеждане на тръжна процедура за „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия“ - 0 % 2. приключване на дейностите по тръжната процедура – 0 % 3. Приключване на отчуждения – 70 %; 4. Получаване на допълнение разрешение за строеж - 70 %; 5. Придобиване на акт 15 – 0 % 6. Придобиване на акт 16 – 0 % 7. Въвеждане в експлоатация – 0 % | 1. Подготовка, съгласуване и провеждане на тръжна процедура за „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия“ - 100 % 2.приключване на дейностите по тръжната процедура – 100% 3.Приключване на отчуждения – 100 %; 4. Получаване на допълнение разрешение за строеж - 100 %; 5.Придобиване на акт 15 – 100 % 6.Придобиване на акт 16 – 100 % 7. Въвеждане в експлоатация – 100 % |  |
| Стартиране на строителство на обект Обходен път на гр. Враца – път I-1 /Е-79/ | Изграждане на проект: Обходен път на гр. Враца – път I-1 /Е-79/ | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1/ Приключване на отчуждителна процедура за ГФ. 2/Получаване на Разрешение за строеж 3/ Изпълнение на дейностите по строителството на обекта. | 1/ II 2/ III 3/ XII | След реализацията на проекта транзитният трафик ще се изнесе извън гр. Враца, което ще реши много екологични и транспортни проблеми на местното население. Обходът, който е по трасето на общо-европейски транспортен коридор IV, ще осигури по-добър комфорт и безопасност на транзитния трафик, като адаптира споменатия участък към нормите на ЕС | 1/ Приключване на отчуждителна процедура за ГФ – 90% 2/Получаване на Разрешение за строеж – 80% 3/ Изпълнение на дейностите по строителството на обекта – 0% | 1/ Приключване на отчуждителна процедура за ГФ – 100% 2/Получаване на Разрешение за строеж – 100% 3/ Изпълнение на дейностите по строителството на обекта – 75% |  |
| Стартиране на строителство на обект Път I-1 /Е 79/ Обход на гр. Монтана | Изграждане на Път I-1 /Е 79/ Обход на гр. Монтана | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1/ Сключване на договори за строителство и консултант – строителен надзор 3/ Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ 4/Получаване на Разрешение за строеж 5/ Провеждане на отчуждителни процедури за допълнителен ПУП-ПП за неотразени инж. мрежи (ТТ кабели, оптични кабели, ВиК мрежи и газопровод) в одобрения през 2012 г. ПУП-ПП.. 6/ Изпълнение на дейности по строителство и надзор | 1/ ІІІ 2/ ІІІ 3/ ІІІ 4/ VІІІ 5/ ХІІ | След реализацията на проекта транзитният трафик ще се изнесе извън гр. Монтана, което ще реши много екологични и транспортни проблеми на местното население. Обходът, който е по трасето на общо-европейски транспортен коридор IV, ще осигури по-добър комфорт и безопасност на транзитния трафик, като адаптира споменатия участък към нормите на ЕС. | 1/ Сключване на договори за строителство и консултант – строителен надзор – 0% 2/ Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ - 75% 3/Получаване на Разрешение за строеж – 75% 4/ Приключване на отчуждителни процедури за допълнителен ПУП-ПП за неотразени инж. мрежи – 0% 5/ Изпълнение на дейности по строителство и надзор – 0% | 1/ Сключване на договори за строителство и консултант – строителен надзор – 100% 2/ Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ 100% 3/Получаване на Разрешение за строеж – 100% 4/ Приключване на отчуждителни процедури за допълнителен ПУП-ПП за неотразени инж. мрежи – 100% 5/ Изпълнение на дейности по строителство и надзор – 40% |  |
| Извършване на подготви телни дейности, издаване на Разреше ние за строеж и започване на строителни дейности | Изграждане на Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” за етапи от І до ІV вкл. и Етапна връзка | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструк тура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструк тура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителство то за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1/ Получаване на влязло в сила Решение на МОСВ по ДОВОС и ДОС. 2/ Приключване на отчуждителни процедури. 3/Археологически проучвания 4/ Тръжна процедура за избор на строител 5/ Тръжна процедура за избор на надзор 6/ Получаване на Разрешение за строеж 7/ Започване на строителни дейности 8/ Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на проектант на тунела под вр. Шипка | 1/ ІІІ 2/ ІV 3/ V 4/ ІV 5/ ІV 6/ V 7/ VІ 8/ VІ | Автомобилният трафик, който преминава по път I-5 и се насочва към връх Шипка, преминава през гр. Габрово, което създава сериозни екологични проблеми за града. След реализацията на проекта ще бъде създадена бърза, удобна връзка между гр. Габрово и гр. Стара Загора и ще се избегне трудното преминаване през връх Шипка. Ще се подобрят транспортните комуникации между Северната и Южната част на страната. | 1/ Получаване на влязло в сила Решение на МОСВ по ДОВОС и ДОС– 90% 2/ Приключване на отчуждителни процедури -50%. 3/Археологически проучвания-70% 4/ Тръжна процедура за избор на строител -90% 5/ Тръжна процедура за избор на надзор – 80% 6/ Получаване на Разрешение за строеж 7/ Започване на строителни дейности 8/ Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на проектант на тунела под вр. Шипка – 0% | 1/ Получаване на влязло в сила Решение на МОСВ по ДОВОС и ДОС– 100% 2/Приключване на отчуждителни процедури-100%. 3/Археологически проучвания-100% 4/ Тръжна процедура за избор на строител -90% 5/ Тръжна процедура за избор на надзор – 80% 6/ Получаване на Разрешение за строеж 7/ Започване на строителни дейности 8/ Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на проектант на тунела под вр. Шипка – 100% |  |
| Да бъде осигурено финанси ране от ЕК | Изграждане на път Е- 79, Враца- Ботевград | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1)Одобряване на формуляр за кандидатстване от ЕК | 1/ VIII | Модернизираният участък ще бъде по трасето на Общо-европейски транспортен коридор IV, който е приоритетен коридор за ЕС. Проектът ще осигури по-добър комфорт и безопасност на трафика, като ще адаптира споменатият участък към нормите на ЕС. | 1)Одобряване на формуляр за кандидатстване от ЕК – 40%. | 1)Одобряване на формуляр за кандидатстване от ЕК – 100%. |  |
| 1.Подаване на апликационна форма в ЕК 2.Изпълнение на СМР – приключени етапи 3 от общо 6 | Изграждане на АМ „Калотина-София” - Лот 1 – Западна дъга на СОП - участък 1; Лот 2 – Северна скоростна тангента Лот 3 – Калотина - СОП | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструк тура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструк тура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителство то за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1.Одобрение на формуляра за кандидатстване от УО на ОПТ; подаване на формуляра за кандидатстване в ЕК 2.Изпълнение на дейностите по договори за строителство и консултантски услуги | V XII Лот 1 – V Лот 2 – IV Лот 3 - V | Автомагистрала „Калотина - София” се намира по направлението на трансевропейски транспортен коридор № 10 в участъка от Калотина до София, а с включването към нея и на участъците от Западна дъга на СОП и Северна скоростна тангента ще се постигне преразпределяне на транспортните потоци по ТЕТК №4 и №8. Магистралата осигурява пътните комуникации от Централна и Западна Европа към Гърция, Азия и Близкия Изток | 1.Подаване на апликационна форма в ЕК – 0% 2.Изпълнение на СМР – 0% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 3 | 1.Подаване на апликационна форма в ЕК – 100% 2.Изпълнение на СМР Лот 1 Уч1 – 80% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) Лот 1 Уч2 – 20% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 2.Изпълнение на СМР Лот 2 – 10% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 2.Изпълнение на СМР Лот 3 – 10% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) |  |
| Подготвителни дейности преди започване строителството на проект „Видин - Монтана“ | Подготовка на проект „(Е-79) Видин - Монтана“ | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструк тура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструк тура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителство то за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1) Изработване на идейни проекти за модернизация на Път І-1(E79) „Видин - Ботевград“ за следните участъци: • Път І-1 (Е 79) “Видин - Димово”; • Път І-1 “Димово – Бела – Ружинци”; • Път I-1 (Е 79) „Ружинци – Монтана” от км 61+750 до км 102+060; • Път I-1 (Е 79) „Монтана - Враца”. 2) Стартиране изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ 3)Археологичеси проучвания за издирване на археологически обекти 4) Извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект | 1. / VІI-VIII. 2. / X. 3. / X. 4. / ХІ. | Реализацията на Проекта ''Строителство на Скоростен път „Видин –Moнтана” разположен по направление на Общо-европейски транспортен коридор № ІV Проектът ще осигури високо ниво на комфорт и безопасност на трафика, осигурявайки съществено социално и икономическо значение за Северозападна България и за страната като цяло, изразяващо се в подобряване на транспорто-комуникационните условия, повишена безопасност на движението и стопанската активност на населението чрез откриване на нови работни места в региона по време на строителството и експлоатацията на пътя. | 1)Изработване на идейни проекти за модернизация на Път І-1(E79) „Видин - Ботевград“ – 20 % 2) Стартиране изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ – 0% 3. Стартиране на археологически проучвания – 0% 4. Стартирани на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект - 0%. | 1)Изработени идейни проекти за модернизация на Път І-1(E79) „Видин - Ботевград“ – 100 %. 2) Стартирано изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ – 20% 3)Археологически проучвания за издирване на археологически обекти – 15% 4.Извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект – 20% |  |
| Подобряване качеството на анализа на трафика по Автомагистрали и I-ви клас пътища, както и анализ на транспортните потоци | Подобряване на комфорта, безопасността и сигурността на пътната инфраструктура в интерес на екологичната и социалната устойчивост. | - ОПТ - НСРР - Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р. България и План за действие (за периода 2006-2050 г.) - Стратегия за развитие на транспортната система на Р. България (до2020 г.) - до 2020 г. България би следвало да има модерна, безопасна и надеждна транспортна система с цел задоволяване на потребността от висококачествени транспортни услуги и осигуряване на по-добри възможности за гражданите и бизнеса на страната. | - Подготовка на техническо задание - Подготовка на тръжна документация - Избор на изпълнител | - III - III - VI | Ще се подобри управлението на автомобилните потоци и ще се приоритизират инвестициите в тях; повишаване на безопасността и подобряване на условията на пътуване по ТЕН-Т мрежата | - Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % - Доставен софтуер за комуникация с преброителните пунктове – 0 %; - Доставки на преносими компютри към системата -0%; - Доставени сензори – 0% - Доставени системи за разпознаване на регистрационни номера – 0% | - Доставени централен сървър и специализирана периферия – 90 % - Доставен софтуер за комуникация с преброителните пунктове -90% - Доставки на преносими компютри към системата -90 %; - Доставени сензори – 90 % - Доставени системи за разпознаване на регистрационни номера – 90% Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % Доставени централен сървър и специализирана 0 |  |
| „Разработване и въвеждане на управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна Инфраструктура” (АПИ), финансирани по оперативна програма „Транспорт”(2007-2013)” | Оптимизиране и модернизиране на процесите на планиране, управление, архивиране, наблюдение и оценка на пътните програми и проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”; 3. Подкрепа при осъществяването на Приоритетна ос 2 от ОПТ(2007-2013) 4. Регламент №1083/2006г. на ЕО. | 1. Изготвяне на Формуляр за кандидатстване и Техническо задание. 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка. 3. Провеждане на процедура по т.2 4. Сключване на договор. 5. Изпълнение на договора. | 1. II 2. II 3. III 4. IV 5. XII | Автоматизирана система за контрол и управление на потока от документи и информация. Управленската Информационна Система (УИС) ще предостави възможност за електронно управление на информационните потоци, свързани с управлението на проекти по ОП "Транспорт". | Разработена и функционираща УИС – 10 % | Разработена и функционираща УИС – 100 % |  |
| „Проектиране, разработване и внедряване на корпоративна Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Агенция „Пътна инфрастуктура" | Проектът има за цел въвеждане на Географски ориентираното управление на инфраструктурата и собствеността в системата на АПИ чрез проектиране, разработване и внедряване на корпоративна Географска Информационна Система. ГИС ще предостави възможности за централизирано съхранение на данните за обектите, съоръженията и материалните активи на АПИ, и използването им от всички структури на агенцията съобразно конкретните им задачи и нужди, с оглед осигуряване на по-ефективно управление на пътната инфраструктура | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”; 3. Подкрепа при осъществяването на Приоритетна ос 2 от ОПТ(2007-2013) 4. Регламент 1828/2006 на ЕК 5. Директива 2007/2/ЕО на ЕС за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност | 1. Изготвяне на Формуляр за кандидатстване и Техническо задание. 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка. 3. Провеждане на процедура по т.2 4. Сключване на договор. 5. Изпълнение на договора. | 1. II 2. V 3. VIII 4. IX 5. X.2014 | ГИС ще осигури интегрирано решение на проблемите, свързани с подобряването на ефективността и ефикасността на работата на Агенцията, обединяване на всички данни свързани с обектите, съоръженията и материалните активи в единна база данни и актуализиране на наличната информация, свързана с тях, като всички съоръжения, обекти и материални активи ще са достъпни върху електронна карта, в зависимост от тяхното местоположение. | Разработена и функционираща ГИС за нуждите на АПИ – 10 % | Разработена и функционираща ГИС за нуждите на АПИ – 50 % |  |
| Целта на проект: “осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция „Пътна Инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.” е повишаване на капацитета на служители на Дирекция ИПОПТКФ и ЕУП, които са пряко ангажирани в подготовка, изпълнение и контрол на проекти ОПТ. | Подобряване на административния капацитет на служители на АПИ, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. | ОП “Транспорт” 2007-2013 ос 5 „Техническа помощ” | 1. Организиране участието на служители от структурата на АПИ в специализирани обучения в страни членки на ЕС, в областта на структурните фондове на ЕС. 2. Организиране на семинари в страната с цел по – ефективна организация и финансова отчетност по проекти на ОП „Транспорт”. | IV, V,VI,VII и VIII V, VI, IX | 1. Организирани и проведени обучения за поне 44 служители на АПИ в страни членки на ЕС в областта на структурните фондове на ЕС 2. Организирани и проведени 3 (три) семинари за поне 88 служители на АПИ в страната. | 1. Участията на служители АПИ в специализирани обучения в страни членки на ЕС – 0%; 2. Участията в семинари в страната на служители от АПИ , организирани от фирма, която да извършва логистиката на процеса – 0% | - Участията на служители от АПИ в специализирани обучения в страни членки на ЕС – 50%; 2. Участията в семинари в страната на служители от АПИ , организирани от фирма, която да извършва логистиката на процеса – 50% |  |
| Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията по ОПТ. | Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ | - Регламент (ЕО) 1083/2006 - Процедурния наръчник на АПИ- бенефициент по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г. | 1. Одобрение на ФК за проекта от УО на ОПТ 2.Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ.“ 3.Провеждане на процедура по т.2. 4. Сключване на договор 5.Изпълнение на договор. | - III - II - III-V - V - ХII | Оптимизиране на процесите, свързани с архивиране на документацията. Сканиране и индексиране на документите по ОПТ с цел създаване на електронен архив за по-надеждно съхранение на документацията и адекватно съхранение на проектната документация. | 1. Одобрение на ФК за проекта от УО на ОПТ – 0% 2.Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ.“ – 20 % 3.Провеждане на процедура по т.2. -0 %; 4. Сключване на договор – 0% 5.Изпълнение на договор.- 0%%за проекта от УО на ОПТ | Одобрение на ФК за проекта от УО на ОПТ – 100% 2.Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ.“ – 100 % 3.Провеждане на процедура по т.2. -100 %; 4. Сключване на договор – 100 % 5.Изпълнение на договор- 100% |  |
| 1.Подобряване на ефективността и устойчивостта на пътно-транспортния сектор; 2.Укрепване на институционалния капацитет и капацитета от човешки ресурси; 3.Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз. | Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България | 1.Оперативна Програма транспорт; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструк тура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструк тура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителство то за европейско развитие на България 2009-2013г. | 1) Преглед на стратегия за пътния сектор 2) Предоставяне на доклад за „Организация и управление на пътната поддръжка и рехабилитация, включващ предложения за финансиране на поддръжката и категоризация на мрежата”; 3) Разработване на „Техническо задание за екологична оценка на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2020. 4) Изработване на Техническо задание за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата. 5)Изработване на Техническо задание за създаване на Географска информационна система 6)Разработване на задание за създаването на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с европейската директива INSPIRE правилата за прилагане и Закона за достъп до пространствени данни; 7)Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г. 8) Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране; 9) Доклад за прогнозиране на трафика и преглед на статистиката за трафика 10) Доклади по предложение за подобряване управлението на трафика; 11)Изготвен доклад за ИТ стратегията; 12) Проучване на удовлетворението от пътищата; 13)Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор) | 1. / X 2. / XI. 3. / IV. 4. / III. 5. / III. 6. / III. 7./ IV. 8)./ IV 9)./ IV 10)./ V 11)./ V 12)./ XII 13)./ XII | 1)Постигане на целите на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.; 2)Ефективно използване на средствата от ЕС; 3)Ефективна система за управление на пътищата; 4)Подобряване на качеството на транспортните услуги по Паневропейските транспортни коридори; 5)Подобрено управление на пътните активи и разработена петгодишна оперативна програма за пътищата. | 1)Изработване на Стратегия за пътния сектор – 20 % 2) Доклад за „Организация и управление на пътната поддръжка и рехабилитация, включващ предложения за финансиране на поддръжката и категоризация на мрежата”– 0% 3. Разработване на „Техническо задание за екологична оценка на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2020 – 50% 4. Изработване на Техническо задание за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата – 50% 5)Изработване на Техническо задание за създаване на Географска информационна система – 60% 6)Разработване на задание за създаването на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с европейската директива INSPIRE правилата за прилагане и Закона за достъп до пространствени данни – 0% 7)Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г. – 0% 8) Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране – 0% 9) Доклад за прогнозиране на трафика и преглед на статистиката за трафика – 0% 10) Доклади по предложение за подобряване управлението на трафика – 0%; 11)Изготвен доклад за ИТ стратегията - 0% 12)Проучване на удовлетворението от пътищата – 0% 13)Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор) – 0%0/ Iотване на раструктура 2020. | 1)Изработване на Стратегия за пътния сектор – 100 % 2) Доклад за „Организация и управление на пътната поддръжка и рехабилитация, включващ предложения за финансиране на поддръжката и категоризация на мрежата”– 100% 3.Разработване на „Техническо задание за екологична оценка на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2020 – 100% 4. Изработване на Техническо задание за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата – 100% 5)Изработване на Техническо задание за създаване на Географска информационна система – 100% 6)Разработване на задание за създаването на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с европейската директива INSPIRE правилата за прилагане и Закона за достъп до пространствени данни – 100% 7)Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г. – 100% 8) Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране – 100% 9) Доклад за прогнозиране на трафика и преглед на статистиката за трафика – 100% 10) Доклади по предложение за подобряване управлението на трафика – 100%; 11)Изготвен доклад за ИТ стратегията - 100% 12)Проучване на удовлетворението от пътищата – 100% 13)Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор) – 100% |  |
| Окончателно приключване на обекта | Строителство на АМ „Люлин” от Софийски околовръстен път до п.в. Даскалово с обща дължина 20 км | 1.Регламент 1164/94 – Кохезионен фонд; 2.Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.; 3.Планът за подобряване на пътната инфраструктура за 2009-2013 година; 4.Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013г. | Издаване на Акт Образец 16 за Инженерни мрежи, извън обхвата на Автомагистралата | III-ти месец 2013 г. | АМ Люлин – СОП – п.в. Даскалово е част от Общоевропейски транспортен коридор № IV към Република Гърция и Общоевропейски транспортен коридор № VIII към Република Македония | Издаване на Акт Образец 16 за Инженерни мрежи, извън обхвата на Автомагистралата -0 % | Издаване на Акт Образец 16 за Инженерни мрежи, извън обхвата на Автомагистралата – 100 % |  |
| Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР и програмите за Териториално Сътрудничество на ЕС” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Отдел „Подготовка, планирани на проектни предложения и документация по ОПРР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проекти от V-ти етап на ОПРР | Подобряване качеството на живот и работната среда, осигуряване на по-добър достъп до основните услуги, възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. | Регламент /ЕС/ № 1083/2006 | Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. Сключване на договори с избраните изпълнители. | април | Изготвена тръжна документация Проведени тръжни процедури Сключени договори с избраните изпълнители | 30% | 100% |  |
| 2. Проекти от VI-ти етап на ОПРР | Подобряване качеството на живот и работната среда, осигуряване на по-добър достъп до основните услуги, възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. | Регламент /ЕС/ № 1083/2006 | Подготовка на два броя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. Сключване на договори с избраните изпълнители. | май | Сключени два броя договори за безвъзмездна финансова помощ | 20 % | 100 % |  |
| 3. Проекти по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. | По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкурентоспособни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и природно богатство „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места” | стратегия „Европа 2020” | Приоритизиране и подготовка на списък с проектни предложения за ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. | Декември | Одобрен от УО на ОПРР приоритизиран списък с проектни предложения | 10 % | 100 % |  |
| 4. Проект по приоритет на ос 5: „Техническа помощ” на ОПРР | Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства |  | 1) Подготовка и провеждане на процедура на избор на изпълнител за Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Р.България; 2) Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за Разработване на готови проекти в пълна проектна готовност, с които АПИ ще кандидатства за финансиране със средства от ЕФ в следващия програмен период 2014 – 2020; 3) Въвеждане в АПИ на Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението всички проекти на АПИ финансирани от ОПРР; 4) Организиране участието на служителите от дирекция ИПОПРРПТСЕС” на АПИ в специализирани обучения в областта на структурните фондове на ЕС. | Април Май Юни Юли | 1) Избран изпълнител за за изграждане на отворена система за автоматизирано събиране на данни за трафика с поставени нови 120 бр. главни преброителни пунктове (ГПП) общо за пътища II-ри и III-ти клас; 2) Избран изпълнител за Разработване на готови проекти; 3) Ефективно използване на Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти,финансирани със средства от ОПРР; 4) Проведени обучения и осигурено участие на 30 експерта от дирекция „ИПОПРРПТСЕС” в специализирани обучения в областта на структурните фондове на ЕС. | 50 % | 100 % |  |

| II. Отдел Координация при изпълнение на договори, финансирани от ОПРР: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Завършване на Лот 1 от първи етап на ОПРР | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006 | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проекта | 30.06.2013 год. | Изпълнен договор за безвъзмездна финансова помощ до 30.09.2013 год. | 40% | Рехабилитирани и реконструирани пътни участъци с обща дължина 11,1 км – 100% |
| 2. Приключване на проектите от втори етап на ОПРР през 2013 г. | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006 | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от втори етап на ОПРР | 31.10.2013 г. | Изпълнени 7 договора за безвъзмездна помощ до 31.10.2013 год. | 60% | Рехабилитирани и реконструирани пътни участъци с обща дължина 142,809 км – 100% |
| 3. Приключване на обектите от четвърти етап на ОПРР | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006 | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от четвърти етап на ОПРР | 07.12.2013 год. | Изпълнени 15 договора за безвъзмездна помощ до 07.12.2013 год. | 15% | Рехабилитирани и реконструирани пътни участъци с обща дължина 234,2 км – 100% |
| 4. Стартиране и завършване на строителството и др. дейности на проектите от пети етап | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006 | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от пети и шести етап на ОПРР | 30.11.2013 г. | Стартирали и приключили строителни дейности на проектите. | 0% | Рехабилитироани и реконструирани на пътни участъци от 3 проекта с обща дължина 46,263 км – 100% |
| 5. Стартиране на строителството и др. дейности на проектите от шести етап | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006 | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от пети и шести етап на ОПРР | 30.09.2013 г. | Стартирали обекти за изпълнение. | 0% | Рехабилитация и реконструкция на пътни участъци от 2 проекта с обща дължина 34,911 км – 100% |
| III. Отдел „Финансова отчетност на проекти финансирани по ОПРР и ПТС-ЕС“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разплаща-не на задълже-нията от първи етап на ОПРР (Лот 1), отчитане и одобрение на свързаните разходи. | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 | Анекс; Разплащания; Искания за плащания. | 2013 г. | Разплащане на приблизително 8,5 милиона лева към изпълнителите и тяхното отчитане и формално одобрение от УО на ОПРР | 16% | 100% |
| 2.Разплащане на задълженията, отчитане и одобряване на разходите на проектите от втори етап на ОПРР (Лотове 18, 19, 22, 24, 27 и 29) | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 | Анекси; Разплащания; Искания за междинни и окончателни плащания. | 2013 | Разплащане на приблизително 57 милиона лева към изпълнителите и тяхното отчитане и формално одобрение от УО на ОПРР | 62% | 100% |
| 3. Разплащане на задълженията, отчитане и одобряване на разходите на проектите от четвърти и пети етап на ОПРР | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 | Анекси; Разплащания; Искания за междинни и окончателни плащания. | 2013 | Разплащане на приблизително 100 милиона лева към изпълнителите и тяхното отчитане и формално одобрение от УО на ОПРР | 23% | 90% |
| 4. Разплащане на задълженията, отчитане и одобряване на разходите на проектите от шести етап на ОПРР | Развитие и модернизация на инфраструктурата за втори и трети клас пътища | Национална стратегия за регионално развитие, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на РБ до 2015 г., Регламент /ЕО/ № 1083/2006, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 | Анекси; Искания за авансови плащания. | 2013 | Изготвяне на анекси по договорите от шести етап на ОПРР и подаване на искания за авансови плащания. | 0% | 100% |
| 5.Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от II и III клас в Р.България, Разработване на готови проекти в пълна степен на проектна готовност, Разработване и въвеждане в АПИ на Управленска Информационна Система | Създаване на модернизирана администрация на АПИ за управление на европейски финансови средства | Регламент /ЕО/ № 1083/2006, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 | Провеждане на тръжни процедури и изпълнение на договорите с избраните изпълнители по дейностите. Разплащане на всички задължения по сключените договори. | 2013 | Изградена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от II и III клас в Р.България, Разработени готови проекти в пълна степен на проектна готовност, Разработена и въведена в АПИ Управленска Информационна Система | Необходимост от повишаване на капацитета на АПИ, относно процесите на подготовка, управление и изпълнение на СРИП и проектни фишове / проектни предложения по ОПРР 50% | Оптимизирани и модернизирани процеси на планиране, управление, архивиране, наблюдение и оценка на пътните програми и проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС. 100% |
| Отдел „Подготовка и Управление на проекти по програмите за Териториално сътрудничество на ЕС” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013” |  |  |  |  |  |  |  |
| Приключване изпълнението на трите проекта | Подобряване на пътната инфраструктура, сближаване на трансграничните общности, подобряване нивото на икономическото сътрудничество между съседните страни | Програмен документ на програмата, Рамков документ за изпълнение на Програмата за Регламент (ЕО) № 1083/2006, Регламент (ЕО) № 1080/2006, Регламент (ЕО) № 1828/2006 | Завършване на строителните работи и Издаване на Разрешение за ползване за трите обекта, Завършване на изпълнението на всички договори с контрагентите и започване на оформяне на документите за окончателно плащане | декември 2013 г. | Рехабилитирани трето-класни пътни участъци с дължина 35.5 Подобрена достъпност до транспортната инфраструктурата, която да улесни движението на стоки и хора и намаляне на разходите за движение по тези участъци. | 40% | 100% - Рехабилитирани 35.5 км пътни участъци |
| 2. Оперативна Програма „Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013” |  |  |  |  |  |  |  |
| Приключване изпълнението на проекта | Подобряване на пътната инфраструктура, сближаване на трансграничните общности, подобряване нивото на икономическото сътрудничество между съседните страни | Програмен документ на програмата | Стартиране на тръжните процедури за избор на строител и строителен надзор, Мониторинг и завършване на строителните работи и Издаване на Разрешение за ползване | Ноември 2013 г. | Рехабилитиран участък от път II-86 с дължина 14 км. Подобрена достъпност до транспортната инфраструктурата, | 15% | 100 % - Рехабилитиран 14 км пътен участък |
| 3. Проекти по ПМС 259 от 30.10.2009 г. (стартирали по Програма ФАР-ТГС и оттеглянето им от финансиране по Програмата ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Въвеждане на изпълнените проекти в експлоатация | Подобряване на пътната инфраструктура | ПМС 259 от 30.10.2009 г. | Входиране на геодезическите замервания за издаване на Удостоверения по чл. 52 от ЗКИР; Подготовка и входиране на всички необходими документи за назначаване на Държавни Приемателни комисии. | Декември 2013 г. | - Подобряване на техни-ческите параметри и характеристики на пътните участъци, - Ограничаване на изолацията на граничните райони, | 35 % | 100 %- Издадени Разрешения за ползване на три обекта |

| Дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Осигуряване на проектна обезпеченост на обектите по Оперативна програма „Транспорт“ | - Изграждане и развитие на ключовите пътни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение и подобряване на оперативната съвместимост на основните пътни артерии. - Подобряване на интеграцията и свързаността на националната пътна мрежа с мрежата на съседните страни, посредством доизграждане на автомагистрали и скоростни пътища и реконструкция и модернизация на пътните връзки по направлението на ТЕТК. | 1.Оперативна програма „Транспорт” за периода 2007 – 2013 г. 2. „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015г” 3.”Национална програма за развитие, България 2020” 4. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. | I.1.Изработване на задания за проектиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант на следните обекти: Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант на следните обекти: 1. Скоростен път І-5 „Русе – В. Търново – п. в. Дебелец” Участък №1 „Русе – В. Търново” и Участък №2 „В. Търново – п.в. Дебелец” 2. Скоростен път І-2 "Русе - Шумен" 3. Скоростен път "Гюешево - Кюстендил - Дупница" 4. Скоростен път Рила "Дупница -АМ "Тракия" (АМ "Хемус") 5. Скоростен път І-9 "Дуранкулак - Варна" I.2 Преглед на разработки и провеждане на ЕТИС: - Път І-5 "Обход на Кърджали" – технически проект - Скоростен път Рила "Дупница -АМ "Тракия" (АМ "Хемус") - Идеен проект - Път III-5004 "Обход на гр. Габрово" от км 0+000 до км 31+000, Подобект: "Тунел под връх Шипка от км 24+400 до км 27+620 - разширен идеен проект - Път І-5 „Русе – В. Търново – п. в. Дебелец” Участък №1 „Русе – В. Търново” и Участък №2 „В. Търново – п.в. Дебелец” с приблизителна дължина 110 км - Скоростен път "Русе - Шумен" L=105 км - Скоростен път "Видин - Ботевград" - в участъци: "Видин - Димово" от км 3+757 до км 39+480; "Димово - Бела - Ружинци" от км 39+480 до км 61+750 - Идеен проект - Скоростен път "Видин - Ботевград" - в участъци: "Ружинци - Монтана" от км 61+750 до км 102+060; "Монтана - Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 – Идеен проект - Проект с парцеларен план за Път "Гюешево - Кюстендил - Дупница" - Скоростен път "Дуранкулак - Варна" с приблизителна дължина 110 км I.3.Дейности, съгласно изискванията на ЗООС, ЗБР и ЗВ: Дейностите включват уведомления за инвестиционни предложения и координация с МОСВ, РИОСВ, БД, ИАОС и други компетентни органи, както и с неправителствени организации. Информиране на засегнатата общественост от инвестиционни намерения и провеждане на обществени обсъждания. Възлагания на ОВОС, Информации по Приложение 2 на ЗООС, Оценки за съвместимост, ПУОС и СМ и съгласуването им с компетентните органи. Провеждане на процедури за ползване на повърхностни водни обекти. Подновяване на решения и разрешителни с изтекла давност. Участие в експертни съвети, срещи и конференции, свързани с опазване на околната среда и текущите обекти. Изготвяне на становища относно липса на двойно финансиране по Оперативна програма „Околна среда” . Изготвяне на доклади до УС, относно разрешение за извършване на дейности, изискващи се при изпълнение на основните такива. Вътрешна кореспонденция. I.4 Подготовка и процедиране на парцеларни планове, съгласно изискванията на ЗУТ и ЗООС включващи: - Преглед на парцеларния план - Извършване на процедурите по ЗУТ. - Утвърждаване на трасе от КЗЗ - Окомплектова-не ПУП-ПП съгласно Наредба №8 - Преглед на проекта и извършване процедурите по ЗУТ - Утвърждаване на трасе от КЗЗ - Предварително съгласуване от ИАГ - Одобряване на ПП от НЕСУТРП - Подготовка на РМС - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обекта. - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обектите: - „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540 - Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” от км 0+000 до км 31+000 - АМ "Струма" ЛОТ 2, от км 322+000 до км 359+000 „Дупница - Благоевград” - Връзка на АМ "Хемус" със СОП - п.в. Гара Яна - допълнителни отчуждения - „Калотина – СОП” и др. I.5 Подготовка и възлагане изработването на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ | Август След изработване на проектите Постоянен След изработване на проектите Постоянен | Изпълнение на годишните програми за проектиране и осигуряване на технически изисквания и данни за провеждане на обществени поръчки. Изработване на проекти отговарящи на изискванията на нормативната уредба в областта на пътищата и мостовете, реализацията на които ще гарантира устойчиво развитие на пътната инфраструктура. 1.3 Финализиране на процедурите за: Път I-8 „Калотина - СОП“ Път I-5 Обходен път на гр. Кърджали, както и откриване на процедури за други обекти - Одобряване на парцеларните планове от НЕСУТРП към МРРБ. - Изплащане на обезщетения за засегнатите от обхвата на обекта имоти. - Теренно осигуряване за извършване на строителството. - Консултантът се произнася за съответствието на изработения технически проект с предвижданията на ПУП – ПП. - Подготовка за издаване на разрешение за строеж. | 80% 60% 60% 50% 50% | 90% 80% 80% 70% 80% |
| II.Осигуряване на проектна обезпеченост на обектите по Оперативна Програма Регионално развитие | - Устойчиво развитие на пътната транспортна инфраструктура от национално значение. - Подобряване на транспортно – експлоатационното състояние на републиканските пътища. - Осигуряване на безопасно и комфортно пътуване. - Подобряване на свързаността на регионите в национален план, така че по-голяма част от тяхната територия и население да получи безопасно и бързо транспортно обслужване. | 1.Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2007 – 2013 г. 2. „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015г” 3.”Националната програма за развитие, България 2020” 4. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. | II.1 Изработване на технически задания и подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант за обекти, включени в ОПРР за следващия програмен период II.2 Преглед на изработените ТП от експертите на Дирекция ИПОП, подготовка на становища и провеждане на ЕТИС; II.3.Дейности, съгласно изискванията на ЗООС, ЗБР и ЗВ; II.4.Подготовка и възлагане изработването на доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти II.5.Подготовка на проектната документация за утвърждаване от директора на дирекция ИПОП. II.6. Приключване на процедура по отчуждаване включващо Окомплектова-не ПУП-ПП съгласно Наредба №8 Преглед на проекта и извършване процедурите по ЗУТ Утвърждаване на трасе от КЗЗ Предварително съгласуване от ИАГ Одобряване на ПП от НЕСУТРП Подготовка на РМС Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обекта. Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обектите: - АМ "Марица" - Свиленград – Пъстрогор - ІІ-19 "Симитли - Градево - Предела" – реконструкция и др. | Юли След изработване на проектите Постоянен Постоянен Постоянен След изработване на проектите | Изпълнение на годишните програми за проектиране. Изработване на проекти отговарящи на изискванията на нормативната уредба в областта на пътищата и мостовете, реализацията на които ще гарантира устойчиво развитие на пътната инфраструктура. Осигуряване на необходимите становища от МОСВ и БД. Подготовка за издаване на разрешение за строеж. Консултантът се произнася за съответствието на изработения технически проект с предвижданията на ПУП – ПП. | 50% 0% 40% 0% 50% 60% | 80% 100% 80% 80% 80% 80% |
| III.Осигуряване на проектна обезпеченост на обекти ФИНАНСИРАНИ С КРЕДИТНИ И БЮДЖЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ IV.Нормативно осигуряване дейността на АПИ | - Устойчиво развитие на пътната транспортна инфраструктура от национално, европейско и трансгранично значение. - Подобряване на условията за интеграция на националната транспортна мрежа в транспортната мрежа на ЕС. - Постигане на баланс и развитие на връзки между различните видове транспорт. - Оптимизация на републиканските пътища, чрез доизграждане и модернизация на функциониращи участъци от основната пътна мрежа. Хармонизиране на българската нормативна уредба с европейските стандарти и директиви на ЕО. | 1. „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015г” 2.”Националната програма за развитие, България 2020” 3. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. 1.Директива 2004/54/ЕО 2.Еврокодове | III.1. Изработване на задания за проектиране и подготовка на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за изработване на проекти за рехабилитация, реконструкция и ново строителство (обходи на населени места) на пътни обекти и съоръжения в незадоволително експлоатационно състояние III.2.Преглед на изработените ТП от експертите на ДИПОП,подготовка на становища и провеждане на ЕТИС; III.3.Дейности съгласно изискванията на ЗООС, ЗБР и ЗВ III.4.Подготовка и процедиране на парцеларни планове съгласно изискванията на ЗУТ и ЗООС за обектите: - Обходeн път на гр. Малко Търново - Път ІІ-44 „Обходен път на с. Поповци “ от км 25+339 до км 26+295 - Реконструкция Път ІII-6222 Ваксево – Смоличано от км 4+600 до км 7+110 - Път I-9 Обходен път на гр. Ахелой - Път I-9 Обходен път на гр. Поморие III.5.Подготовка и възлагане изработването на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ. III.6.Подготовка и утвърждаване на изработените инвестиционни проекти от директора на дирекция ИПОП IV.1.Възлагане, изработване и приемане на нормативните документи IV.2.Разглеждане и гласуване на нотифицирани документи на страни от ЕС. | Постоянен След изработване на проектите Постоянен Постоянен Постоянен Постоянен Постоянен Постоянен | Изпълнение на годишните програми за проектиране. Изработване на проекти отговарящи на изискванията на нормативната уредба в областта на пътищата и мостовете, реализацията на които ще гарантира устойчиво развитие на пътната инфраструктура. - Изготвяне на уведомления за инвестиционни предложения. - Информиране на засегнатата общественост от инвестиционни намерения и провеждане на обществени обсъждания. - Възлагания на ОВОС, - Информации по Приложение 2 на ЗООС, Оценки за съвместимост, ПУОС и СМ и съгласуването им с компетентните органи. - Провеждане на процедури за ползване на повърхностни водни обекти. - Подновяване на решения и разрешителни с изтекла давност. - Участие в експертни съвети, срещи и конференции - Изготвяне на становища относно липса на двойно финансиране по Оперативна програма „Околна среда” . - Изготвяне на доклади до УС - Вътрешна кореспонденция. - Одобряване на парцеларните планове от НЕСУТРП към МРРБ. - Изплащане на обезщетения за засегнатите от обхвата на обекта имоти. Теренно осигуряване за извършване на строителството Консултантът се произнася за съответствието на изработения технически проект с предвижданията на ПУП – ПП. Подготовка за издаване на разрешение за строеж. Норми за проектиране на пътни тунели и Техническа спецификация за пътни тунели. | 80% 60% 0% 50% 50% 0% 0% | 95% 80% 100% 80% 80% 100% 100% |

| Дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма „Ново строителство” – да бъдат усвоени заложените за 2013 г. средства | Изграждане на обекти, пряко свързани с безопасността на движение по РПМ | Технически правила и изисквания за поддържане на пътища; Техническа спецификация 2009г. | Изпълнение на дейностите по строителството и надзора | Края на 2013 г. | Подобряване на републиканската пътна инфраструктура | Част от обектите са преходни | Усвояване на предвидените за 2013 г. средства и въвеждане на част от обектите в експлоатация |
| Програма „Основен ремонт” – да бъдат усвоени предвидените за 2013 г. средства | Рехабилитация на част от РПМ | Технически правила и изисквания за поддържане на пътища; Техническа спецификация 2009г. | Изпълнение на дейностите по строителството и надзора | Края на 2013 г. | Подобряване на технико-експлоатационното състояние на РПМ | Част от обектите са преходни | Усвояване на предвидените за 2013 г. средства и въвеждане на част от обектите в експлоатация |
| Програма „Поддържане на РПМ” - подобряване технико-експлоатационните качества на републиканската пътна мрежа | Поддържане (текущо, превантивно, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътищата | Технически правила и изисквания за поддържане на пътища; Техническа спецификация 2009г. | Възлагане и контрол на дейностите по поддържане | постоянен | Изпълнение на годишните програми за поддържане | Състоянието на пътната мрежа към момента | Подобряване и хомогенизизиране на Републиканските пътища с оглед ресурсното обезпечение . |
| Осигуряване безопасно движение на МПС по пътищатата от Републиканската пътна мрежа | Ремонтно-възстановителни работи, пряко свързани с осигуряване на безопасността и непрекъснатостта на пътищата | Технически правила и изисквания за поддържане на пътища; Техническа спецификация 2009г.; Правилник за организацията и дейността на междумведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет | Възлагане и контрол | Края на 2013 г. | Възстановяване на съоръжения, участъци и елементи от пътя в аварийно /критично/ състояния, стабилизиране на свлачищни райони, пряко засягащи пътя. | Част от обектите са преходни от 2012г. | Усвояване на одобрените средства за аварийни ремонти с цел осигуряване на безопасно движение. |
| Специално ползване на пътищата | Привеждане на европейските норми и правила, касаещи специалното ползване на пътищата, към българското законодателство | Закон за пътищата; Правилиник за прилагане на ЗП; ЗУТ; Закон за движение по пътищата; Наредба за специално ползване на пътищата; Тарифа за таксите, които се събират от АПИ | Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата; съвместяване на проекти на външни инвеститори с пътната инфраструктура при осигуряване безопасността на движение | постоянен | Подобряване инфраструктурното строителство и безопасността на движение; подпомагане на наши и чужди инвеститори при реализация на инвестиционните им намерения за изграждане и експлоатация на: търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, рекламни съоръжения, линейни и отделно стоящи обекти в обхвата на пътя; постъпления по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ | Своевременно процедиране на преписки и проекти | Спазване на нормативните документи |

| Дирекция „ Управление на проекти, финансирани с кредитни инвестиции” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект за рехабилитация на пътната мрежа / Световна банка/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Извършване на финални плащания по лотовете с приключили строително-монтажните дейности. | Намаляване на разходите на пътния транспорт чрез подобряване на качеството на РПМ | Споразумение между Република България и МБВР/ Заем 4865- BUL от 19.09.2007 и преструктуриран на 22.06.2011г. | Координация и управление на лотове и извършване на финални финансови плащания по лотовете | 30 юни 2013г. | Приключване на финансовите плащания. | завършеност |  |
| Изпълнение на дейности по компонент 2 | Институционално развитие и укрепване на капацитета на АПИ и МРРБ | Споразумение между Република България и МБВР/ Заем 4865- BUL от 19.09.2007 и преструктуриран на 22.06.2011г. | Координация на договорите за консултантски услуги и изпълнение на подкомпоненти G01 и G02 от плана за поръчки | 30 юни 2013г. | Изготвяне на доклади от консултантите. Закупуване на софтуер, стоки и обучение на персонала. | 80% | 100% |
| Пътна безопасност | Завършване на работата на консултантите по подкомпоненти C07 и C08 и избор на изпълнител, който да приложи указанията на консултантите по C07 и C08 | Споразумение между Република България и МБВР/ Заем 4865- BUL от 19.09.2007 и преструктуриран на 22.06.2011г. | Осигуряване на координиран интелигентен пакет от рентабилни, многосекторни интервенции за пътна безопасност. | 30 юни 2013г. | Приключване на работата на консултантите по пътна безопасност и изпълнение на указанията | 70% | 100% |
| Проект "Транзитни пътища V" |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и рехабилитация на лотове от заемното споразумение съгласно бюджетната програма за ДИЗ за 2013г | Развитие и модернизация на инфраструктурата за първи, втори и трети клас пътища | Заемно споразумение AFI № 24.083 от 27.07.2007г. | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители по проекта. | Декември | Завършване но лотове: 3, 4, 5, 8А, 22А, 22В и 23А и изпълнение на СМР по лотове: 6,12,14,17 и 18. | 7 лота са завършени 12 лота в изпълнение | 13 лота завършени 6 лота в изпълнение над 30% |

| Дирекция „Вътрешен одит” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| През 2013 г. Дирекция “Вътрешен одит” на АПИ ще подпомага агенцията за постигане на целите й, като: 1. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: -идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; - съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; - надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; - ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; - опазването на активите и информацията; - изпълнението на задачите и постигането на целите; | 1. Дирекция “Вътрешен одит” ще поеме активна роля при въвеждане на независима и обективна оценка на системите на финансово управление и контрол и при въвеждането на процеса на управление на риска в АПИ; | 1. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за периода 2013-2015 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” | 1.Разработване на стратегически план на ДВО за 2013 г.-2015 г. 2. Годишно планиране за 2013 г. 3. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажименти в съответствие с утвърдения годишен план за 2013 г. 4.Проследяване изпълнението на препоръките от текущи и предходни одити; 5.Консултиране, чрез становища, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола; 6. Годишно докладване на УС на дейността по вътрешен одит за 2013 г. | 1. 10.01.2013 г. 2. 10.01.2013 г. 3. Постоянен определен с Годишния план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” за 2013 г. Определен с годишния план за 2013 г. м. декември. Постоянен 31.01.2014 г. | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в АПИ в рамките на периода 2013-2015 г. | Състояние то на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществя ване на дейността по вътрешен одит; | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол в АПИ; Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите цели на Агенцията. |
| 2. Дава препоръки за подобряването на дейностите в агенцията на база: - анализ и оценка на извършените плащания по проекти; - анализ и оценка на разходването на предоставените средства и изпълнението на договорите; - проследяване изпълнението на дадените препоръки от ДВО; | 2.Дирекция “Вътрешен одит” ще допринася за подобряване на дейността на агенцията чрез даване на точни, независими и обективни консултации и препоръки; | 2. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за периода 2013-2015 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” | Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишния одитен план; | Постоянен определен с Годишния план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в АПИ в рамките на периода 2013-2015 г. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит; | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол в АПИ; Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите цели на Агенцията. |
| 3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите във всички структури, програми и процеси в агенцията, включително по европейски фондове и програми и по международни проекти: - оценка готовността на администрация та на АПИ за работа по оперативни програми; - административен капацитет; - наличие на разработени и внедрени вътрешни правила и процедури; -проверка за съответствие и оценка на извършените плащания по програми и тяхното счетоводно отразяване; - проверка на системите за търгове и договаряне и предварителен контрол; - проверка и оценка на проведените тръжни процедури; | 3. Дирекция “Вътрешен одит” ще наблюдава, оценява и дава препоръки по функционирането на системите на финансово управление и контрол свързани с разходването на средства във всички структури, програми и процеси вкл. по европейски фондове и програми и по международни проекти | 3. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за периода 2013-2015 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” | Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишния одитен план; | Постоянен определен с Годишния план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г., утвърден от на УС на Агенция “Пътна инфраструктура”; | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в АПИ в рамките на периода 2013-2015 г | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит; | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол в АПИ; Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите цели на Агенцията. |
| 4.Назначаване на вътрешни одитори притежаващи сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите, повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори в ДВО, съгласно План на ДВО и на АПИ за квалификацията и професионално развитие на служителите за 2013 г. и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики. | 4. Дирекция “Вътрешен одит” ще осигурява необходимите професионални знания и умения на персонала чрез поддържане на оптимален брой квалифицирани вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти. | 4. Стратегически план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за периода 2013-2015 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” 2. Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г., утвърден от УС на Агенция “Пътна инфраструктура” | Включване на вътрешните одитори в провежданите обучения в съответствие на одобрения план на ДВО и АПИ. Приоритетно обучение на вътрешните одитори по осъществяване на одитни ангажименти на програми и фондове на ЕС и на новоназначените одитори. | Постоянен определен с утвърдения Годишен план за дейността на Дирекция “Вътрешен одит” в Агенция “Пътна инфраструктура” за 2013 г. и Плана на ДВО и на АПИ за обучение на служителите за 2013 г. | Наличие на екип от квалифицирани вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на одитните ангажименти. Всички одитори от Дирекция “Вътрешен одит” следва да притежават Сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит. | На база дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, изготвяне на План за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол в АПИ. Изпълнение на дадените препоръки с цел подобряване дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите цели на Агенцията. |
| Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изпълнява ефективен предварителен , текущ и последващ финансов/ технически контрол на системите за Финансово управление и контрол /СФУК/ в АПИ; Осъществява съвместен контрол с МВР,МТИТС,ИА „АА”,ГД „ОП-МВР на движещите се по РПМ пътни превозни средства в изпълнение на чл.27, ал.1 и 3 от ЗП. | 1. Да осъществява контролни функции, чрез адекватни вътрешно –нормативни актове и да извършва техническа проверка и за законосъобразност на процедурите по ЗОП– гаранция за максимално ефективно и ефикасно изпълнение на стратегическите цели на агенцията. | 1. Правилник за структурата и дейността и организацията на АПИ –ПМС254/2012г. изм.ДВ.бр.60/; - Инструкции за всяка една дейност осъществявана от Дирекция „АРОК”; - Вътрешните правила за работа в АПИ; - Наръчници по програми ОПТ и ОПРР; - Стратегия за управление на риска в АПИ; - Вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности по програми и проекти съфинансирани от ЕС; - Заповед за съвмесна дейност МВР/МТИТС/МРРБ | 1. Извършване на предварителен контрол на тръжна документация и договори по ЗОП; -Определяне на степента на риска в СФУК и всеки строителен обект/услуга предмет на изпълнение по процедура на ЗОП с Възложител АПИ; - Регистриране и отчитане на сигнали за нередности/измами при изпълнение на проекти съфинансирани от ЕС; - Съвмесни проверки по график със служители от МТИТС и МВР | 1. Постоянен през 2013г. | 1. Наличие на усъвършенствани адекватни, ефективно действащи системи за финансово управление и контрол,ефективна организация по управление на рисковете и проследяване и отчитане на нередности/измами в АПИ в рамките на периода 2011-2013 г. | 1. Извършен предварителен контрол на тръжна документация и договори – 726 броя контролни листа /в т.ч. 257 броя по оперативни програми/ Изготвени доклади и становища – 54 бр. | 1. на 100% изпълнение в съотношение едно към едно спрямо годишната програма на дирекция ОППО в АПИ. Предварителните проверки преди поемане на задължението по процедури на ЗОП е с допустимост 100%; |
| 2. Упражнява и прилага контролна среда, чрез мониторинг и оценка на риска на всички етапи от изпълнение на проекти/програми финансирани с европейски средства и нац.бюджет, с цел изпълнение функционалните задължения и отговорности на дирекция „АРОК” в щата на АПИ. | 2. Да извършва планирани и по нареждане „проверки на място” за установяване на действителния физически напредък на проекти или строително –монтажни работи/СМР/ -обекти на които АПИ е Възложител на основание ЗОП/ФИДИК. Констатираната действителност от направените проверки да са част от ефективната организация, изпълнение и контрол по „управлението на риска” за всеки един строителен обект/проект предпоставка за превантивна дейност и недопускане на „Нередности” по изпълнение на проекти/програми, съфинансирани от ЕС. | 2. Годишен одобрен от УС план за „проверки на място”; - Методология за първо ниво на верификация; - Инструкция за текущ контрол на изпълнението на проектите и договорите за обществени поръчки; - Наръчници по ОПТ и ОПРР. -Стратегия за управление на риска в АПИ за 2011-2013г. | 2. Посещение на място на строителен обект предмет на договор с Възложител АПИ; -Преглед на доказателствения материал, за достоверност по сертификати за плащане по договори за строителство и услуги.; -Планове за управление на риска.; -Планове за ограничаване въздействието на риска свързани с дейността на АПИ.; | 2. Постоянен с определени дати в одобрения годишен план за „проверки на място” - 2012г.; -Постоянен-2013г.; -Годишен за 2013г.; -Годишен за 2013г.; | 2. Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в АПИ в рамките на периода 2011-2012г. | 2.Верифицирани сертификати -1783 бр. по / ТРП и ЗП -682 бр., Аварийна програма- 141 бр./; Проектиране – 122 бр.; ОПТ-158 бр.; Рехабилитация на РПМ-86 бр.; Транзитни V -244 бр.; ОПРР – 233 бр.; ТГС -3 бр.; Ново строителство – 44 бр.; Основен ремонт – 84 бр.; ИСПА/КФ – 6 бр.. Провелка на 61 бр. на анализни единични цени от Договорите по ТРП. Внезапни проверки по ТРП и ЗП на 27 бр. Извънредни проверки -25 бр.за зимна готовност на ОПУ. Извършени са 126 броя „проверки на „място на проекти, изпълнявани от АПИ, - Изготвени доклади за напредъка по ОПТ – 48 бр.; - Писма и Становища 147 бр.; - Участия в заседания /ЕТИС/ и раб.групи – 42 бр.; - Участие в комисии за съставяне на АКТ №15 и №16 – 14 бр.; - Изготвени са 48 бр. планове за управление на риска и 48 бр. планове за ограничаване въздействието на риска на проекти, изпълнявани от АПИ; Коригирани са 31 бр. планове за управление на риска на риска на проекти, изпълнявани от АПИ. Актуализирана инструкция за оценка и управление на риска в АПИ – 1бр. | 2. В зависимост от определения брой проврки на място в одобрения годишен план изпълнението е 100%. -Изпълнение на изискванията от Стратегията за управление на риска в АПИ са 100%. |
| 3.Осъществява комуникационни връзки с външни институции на ниво МРРБ,МТИТС, МФ и др.; | 3. Поддържане на комуникационна връзка при поискване и по наша инициатива с УО на съответните оперативни програми и сертифициращия орган /МФ/ по ОП „Транспорт”, ОПРР и , Държавни инвестиционни заеми | 3. Правилник за структурата и дейността и организацията на АПИ; - Вътрешни правила на АПИ и Наръчници по ОПТ и ОПРР.; -Вътрешни правила за архивирането и документооборота в АПИ. | 3. Проверка и контрол на месечни, годишни доклади за напредъка по ОПТ и ОПРР ; - Участие в регулярни работни срещи с УО на ОПТ и ОПРР.; -Проследяване изпълнение и контрол на констатации и препоръки направени от външни, вътрешни и независими одити извършвани в АПИ. | 3. Всеки месец на 2013г.; -Постоянен 2013г.; -постоянен за 2013г.; | 3. Наличие на високо технологични възможности за осъществяване на конферентни връзки с контрагентите по договори и УО по програми съфинансирани от ЕС. | 3. Работни срещи с УО по проблеми на изпълнявани програми съфинансирани от ЕС – 3 бр.; -При необходимост текуща кореспонден ция по електронен път между АПИ и УО по ОПТ в МТИТС – 4 бр., МРРБ – 15 бр, Посещения в Дирекция АФКОС /Съвета/ -3 бр. | 3. Преглед и контрол върху месечните доклади по ОПТ и ОПРР на 100%.Контрол по изпълнение на одитните пътеки до 100%. |
| 4. Отчита „нередности” и „подозрения за измами” в дирекция АФКОС-МВР, и оказва съдействие при осъщесвяване на досъдебни производства по преписки на Съд и Прокуратура. | 4. Чрез администриране за „нередности” и „сигнали за подозрения и измами” по фондове и програми съфинансирани от ЕС; -При поискване да съдейства на досъдебни и съдебни органи и други външни институции; - Да извършва проверки по жалби и сигнали на граждани в рамките на собствената си компетенция и АПИ. | 4.Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за период от 2011-2013г.; -Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС; -Инструкция за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми съфинансирани от ЕС.; - Вътрешни правила за установяване , регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности по програми и проекти, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от АПИ. - Заповед Рег.№Iз-2217,екз№30.08.2011г. на зам.министър-председател, министър на вътрешните работи. | 4.Поддържа регистри за отчитане на „Нередности” и „Сигнали за подозрения и измами”.; - Открит горещ телефон на електронната страница на АПИ за получаване на сигнали за нередности и подозрения за измами; -На всяко тримесечие с официална форма за отчитане по наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС се отчитат резултатите по упражняване на дейността на Управляващите органи по ОП”Транспорт”, ОПРР и дирекция „АФКОС” – МВР. - Участие на служителите по „нередности” в постоянна работна група по нередностите към „Съвета”. | Постоянен за 2013г.; -Постоянен за 2013г.; -Постоянен за 2013г. до 15.04.2013г., до 15.07.2013г.,до 15.10.2013г., до 15.01.2014г. -Постоянен за 2013г. -Постоянен за 2013г. -Постоянен за 2013г. | 4.Все по-активно и резултатно участие на АПИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. | 4.- Поддържат се регистри за „Нередности” и „Сигнали за подозрения за нередности” в зависимост от източника /телефон, ел.поща или ОПТ и ОПРР/- 22бр.; - Подадени тримесечни декларации за липса на установени „нередности” в АПИ до УО и АФКОС – 16 бр. по оперативни програми „Транспорт” и ОПРР.; - Актуализирани вътрешни правила за администриране на нередности/измами в АПИ – 1 бр. - Обследвани за достоверност и предприети мерки по Жалби, сигнали от граждани – 29 бр.; - Проведени работни срещи от постоянна работна група в дирекция АФКОС– 2бр. | 4.Изпълнението за поддръжка на регистрите и контрол по обследване на жалби и сигнали от граждани е на 100%; - Ангажимента е изпълнен на 100%. Изпълнението за поддръжка на регистрите и контрол по обследване на жалби и сигнали от граждани е на 100%; -Перманентна комуникация с дирекция „АФКОС” и членовете от работната група по електронна поща за обмен на единна информация-гаранция за постигнати резултати – 100% |
| Дирекция „Административно обслужване и координация” |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел: „Човешки ресурси и административно обслужване“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Намаляване на текучеството на персонала | укрепване на административния капацитет |  |  | м.септември 2013 г. | Повишаване ефективността на работа |  |  |
| 2.Повишаване квалификацията на персонала | Осигуряване на подходящо обучение на персонала с оглед професионалното развитие на служителите |  |  | м.декември 2013 г. |  |  |  |
| 3.Стартиране на софтуерна система за управление на човешките ресурси и документооборота в специализираните звена. | Подобряване на координацията между отделните структурни звена на агенцията |  |  | м.декември 2013 г. | Подобряване организацията на работа. |  |  |
| Отдел „Управление на собствеността и автотранспорт” |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпомага дейността на ръководния орган, централната администра ция и специализираните звена на АПИ, свързана с управле нието на имоти-публична и частна държавна собственост и на движими вещи-частна държавна собственост, предоставени на Агенцията | Подпомагане дейността на ръководния орган, централната администра ция и специализираните звена на АПИ, свързана с управле нието на имоти-публична и частна държавна собственост и на движими вещи-частна държавна собственост, предоставени на Агенцията | ЗДС и ППЗДС, ЗП и ППЗП, ЗУТ, Наредба №7/1997г.; ЗОП; Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Други Закони, Правилници и Наредби, свързани с решаване на конкретни въпроси, отнасящи се за имоти и вещи – държавна собственост и в частност, отнасящи се за имотите и вещите, предоставени за управление на Агенцията | 1. Изготвяне на предложения до Управителния съвет на АПИ за вземане на решения в съответствие с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Правилника на АПИ | До 7 дни след комплектоване на преписката, изискваща приемане на решение от УС | Решаване на преписки в съответствие с приетите решения на УС на АПИ |  |  |
|  |  |  | 2.Актуализиране на Вътрешните правила за организацията на работа на АПИ при управление на имоти и вещи – предоставени на Агенцията | Април 2013г. | Подобряване организацията на работа на Агенцията |  |  |
|  |  |  | 3.Актуализиране на Вътрешните правила за реда и начина на издаване, актуализиране и съхранение на документите на имотите, предоставени за управление на Агенцията | Април 2013г. | Подобряване организацията на работа на Агенцията |  |  |
|  |  |  | 4. Приемане на програма за изпълнение на текущ и основен ремонт на сградния фонд на Агенцията и осъществяване контрол по изпълнението й. | За приемане на програмата - след приемане на бюджета на Агенцията |  |  |  |
|  |  |  |  | За контрола –ежемесечно, след приемането на програмата | Изпълнение на изискванията на чл. 25 от ЗДС |  |  |
|  |  |  | 5. Безвъзмездно предоставяне на имот – частна държавна собственост с АДС №707808/11.01.2011г. за нуждите на Областно пътно управление София |  | Обезпечаване дейността на ОПУ София и икономия на разходи. |  |  |
|  |  |  | 6. Актуализиране на главния регистър за недвижимите имоти публична и частна държав3на собственост, управлявани и стопанисвани от АПИ. | Срок: Към 31.07.2013г. |  |  |  |
| Отдел „Деловодство и архив“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разширение на електронната система за документооборот и включването на 27 ОПУ и ЦИПТНЕНС към нея. | Повишаване координацията между специализираните звена и ЦА, с цел бързо и ефективно обработване на преписките. | Вътрешни правила за документооборот в АПИ. |  | м. юли 2013 г. | Повишаване ефективността и координацията със специализираните звена на АПИ и съкращаване срокове за изпълнение |  |  |

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Да предостави качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото | 1. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол и издава удостоверения или откази за вписване в регистъра на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор, спира или прекратява регистрацията, както и действието на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи | Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” от Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качество на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти от Програмен формат на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010 - 2013 | Дейност по обработване на постъпилите в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица Дейност по издаване на удостоверения или откази за вписване в регистъра на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор, спиране или прекратяване на регистрацията, както и действието на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи; Дейност по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория. | постоянен | Предоставяне на качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото Осигуряване на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия и в експлоатационния икономически обоснован срок | 7194 23 331 | 80000 200 4000 |
| 2. Да упражни контрол върху извършването на строежите на територията на Република България и контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. | Да упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството | Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол Дейност по провеждане на административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушение на разпоредбите на ЗУТ: Съставяне на актове по ЗАНН Издаване на наказателни постановления |  | Недопускане извършването на незаконни строежи, недопускане ползването на строежи, невъведени в експлоатация по установения ред. Гарантира се спазването на разпоредбите на ЗУТ. | 401 84 45 13 | 8000 1500 700 700 |
| 3. Премахване на незаконните строежи по влезли в сила заповеди за премахване | Отстраняване на незаконно строителство на територията на страната | Концепция за подобряване на дейността на ДНСК | Дейност по премахване на незаконни строежи |  | Отстраняване на незаконно строителство на територията на страната | 44 | 1000 |

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Предоставяне на пълна и вярна информация в регламентираните нормативни срокове | Подобряване обслужването на гражданите | Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закон за геодезията и картографията (ЗГК) | Предоставяне на информация | 12'2013 | Обслужени клиенти с кадастрална и геодезическа информация | Получени приходи за 2012г. - 18.85 млн. лв. | Получени приходи за 2013г. - 17.0 млн. лв. |
|  |  |  |  |  |  | Предоставена информация през 2012г. /брой единици/: 3.0 млн. бр. | Предоставена информация през 2013г. /брой единици/: 2.3 млн. бр. |
| 2. Въвеждане на електронни административни услуги по ЗЕУ |  |  | Разработване и въвеждане в оперативен режим на електронни административни услуги | 09'2013 | Разработени и предлагани от АГКК електронни административни услуги | Няма разработени електронни услуги по ЗЕУ. | Разработени и въведени в оперативен режим минимум 50 бр. електронни административни услуги. |
|  |  |  | Централизиране на кадастралната информационна система | 09'2013 | Обединяване на базите данни с кадастрална информация на всички СГКК | Наличие на 28 бази данни с кадастрална информация. | Централизирана кадастрална информационна система. |
| 3. Улесняване на достъпа до услугите на АГКК |  |  | Разкриване на нови изнесени работни места | 12'2013 | Увеличаване броя на изнесените работни места | Изнесени работни места към 31.12.2012г. - 75 броя. | Изнесени работни места към 31.12.2013г. - 78 броя. |
| 4. Документиране на пространственото положение и на техническите характеристики на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК | Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) | Закон за устройството на Черноморското крайбрежие | Създаване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и определяне на границите на охранителни зони "А" и "Б" | 12'2013 | Наличие на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и определени граници на охранителни зони "А" и "Б" | Площ на специализираните карти към 31.12.2012г. - 1 078 ха. | Площ на специализираните карти към 31.12.2013г. - 7 478 ха. |
| 4. Увеличаване покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри | Създаване на кадастъра на Р България | Дългосрочна програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър | Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри | 12'2013 | Увеличено покритие с КККР | Площ, покрита с КК към 31.12.2012 г. – 1 996 хил. ха | Площ, покрита с КК към 31.12.2013 г. – 2 072 хил. ха |
|  |  |  |  |  |  | Недвижими имоти, обхванати с КККР към 31.12.2012 г. – 6 332 хил. бр. | Недвижими имоти, обхванати с КККР към 31.12.2013 г. – 6 402 хил. бр. |
| 5. Усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра |  |  | Приемане от Народното събрание на Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКИР | 06'2013 | Приет и обнародван ЗИД на ЗКИР | Действащ ЗКИР | Приет и обнародван ЗИД на ЗКИР |
|  |  |  | Създаване и актуализиране на подзаконови нормативни актове по ЗКИР | 12'2013 | Подзаконова нормативна уредба, актуализирана спрямо промените в ЗКИР | Действаща Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на КККР | Актуализирана Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на КККР |
|  |  |  |  |  |  | Действаща Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра | Актуализирана Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра |
|  |  |  |  |  |  | Действаща Наредба № 19 за контрол и приемане на КККР | Актуализирана Наредба № 19 за контрол и приемане на КККР |
|  |  |  |  |  |  | Липса на наредба по чл. 58 от ЗКИР за предоставяне на услуги от КККР | Действаща наредба по чл. 58 от ЗКИР за предоставяне на услуги от КККР |
|  |  |  |  |  |  | Действаща Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ | Актуализирана Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ |
| 6. Осигуряване на геодезически и картографски материали и данни за нуждите на инвестиционното проектиране | Създаване на геодезически и картографски материали и данни | Закон за геодезията и картографията (ЗГК) | Оцифряване и георефериране на Едромащабна топографска карта (ЕТК) 1950г. | 12'2013 | Оцифрена и геореферирана ЕТК 1950 г. | Оцифрени картни листа към 31.12.2012г. - 9 500 броя | Оцифрени и геореферирани картни листа към 31.12.2013г. - 16 370 броя в М 1:5000 и 4 900 броя в М 1:10000 в КС50 |
|  |  |  | Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) за територията на Черноморското крайбрежие | 12'2013 | Налични ГММП, определени в БГС2005 при създаване на ККР | 127 бр. ГММП | 135 бр. ГММП |
|  |  |  | Извършване на мареографни измервания на нивото на Черно море и обработката им | 12'2013 | Налични данни за среднодневни, средномесечни и средногодишни нива на Черно море | Налични данни от 1928г. до 2012 г., вкл. | Налични данни (добавени в каталозите - хартиени и цифрови) за 2013 г. |
|  |  |  | Изготвяне на анализ за вековите нивелачни репери (ВНР) и предложение за проверки и възстановяване | 12'2013 | Изготвяне на анализ за вековите нивелачни репери и предложение за проверки и възстановяване | Частичен анализ на документацията и частична проверка на физическото състояние на 426 ВНР | Наличен анализ на документацията и физическото състояние на 426 ВНР и предложение за възстановяване |
|  |  |  | Инвентаризация на всички архивни кадастрални и регулационни планове на населени места и предложение за архивиране и оцифряване | 12'2013 | Инвентаризация на всички архивни кадастрални и регулационни планове на населени места и предложение за архивиране и оцифряване | Частична инвентаризация на архивните кадастрални и регулационни планове на населени места и липса на схема за архивиране и оцифряване | Пълна инвентаризация на 6000 архивни кадастрални и регулационни планове на населени места и изготвена схема за архивиране и оцифряване |
|  |  |  | Анализ на наличните фотограметричните материали, приемане на нови от "Геопланпроект" ЕАД и предложение за архивиране и оцифряване | 12'2013 | Изготвен цялостен анализ на наличните и новопостъпилите фотограметрични материали и изготвен проект за оцифряване и архивиране | Наличен частичен анализ на наличните фотограметрични материали | Изготвен пълен анализ на фотограметричните материали, нови инвентарни книги и изготвен проект за оцифряване и архивиране |
| 7. Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба по геодезия и картография |  |  | Създаване на подзаконови нормативни актове по ЗГК | 12'2013 | Усъвършенствана подзаконова нормативна уредба по геодезия и картография | Липса на Наредба за създаване, обновяване, поддържане и приемане на цифрова ЕТК В М 1:5 000 и М 1:10 000 | Действаща Наредба за създаване, обновяване, поддържане и приемане на цифрова ЕТК В М 1:5 000 и М 1:10 000 |
|  |  |  |  |  |  | Липса на наредба за ГММП | Действаща наредба за ГММП |
|  |  |  |  |  |  | Липса на наредба за нивелация I и II клас | Проект на наредба за нивелация I и II клас |
| 8. Изграждане, поддържане и ползване на инфраструктурата на пространствена информация | Изпълнение на директивите на Европейския съюз - хармонизиране на стандартите за географска информация и метаданни | Закон за достъп до пространствени данни | Създаване на единна база данни и метаданни за масивите от данни, обекти на услугите, предоставяни от АГКК | 12'2013 | Създаване на метаданни с цел подобряване на достъпа до данните, съхранявани от АГКК | Непълни и неструктурирани метаданни за масивите от данни съгласно темите по Приложения 1, 2 и 3 от ЗДПД | Създадени метаданни за масивите от данни за две от темите по Приложения 1, 2 и 3 от ЗДПД |