ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение на изпълнението на

Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.)

за 2014 година

МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Списък на използваните съкращения

| АД | Акционерно дружество |
| --- | --- |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БАЛ | Болница за активно лечение |
| БАН | Българска академия на науките |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДЗБР | Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВЕЦ | Водно електрическа централа |
| ВИК | Водоснабдяване и канализация |
| ВУЗ | Висше учебно заведение |
| ГД | Главна дирекция |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| ГКПП | Граничен контролно-пропускателен пункт |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДДС | Данък добавена стойност |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДСП | Дирекция „Социално подпомагане” |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИПА | Институт по публична администрация |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НДК | Национален дворец на културата |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НП | Национален парк |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | Оперативна програма Административен капацитет |
| ОПОС | Оперативна програма Околна среда |
| ОПРКБИ | Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика |
| ОПРР | Оперативна програма Регионално развитие |
| ОПРЧР | Оперативна програма Развитие на човешките ресурси |
| ОПТ | Оперативна програма Транспорт |
| ОПТП | Оперативна програма Техническа помощ |
| ООН | Организация на обединените нации |
| ПДК | Пределно допустими концентрации |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПС | Пречиствателно съоръжение |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| РДГ | Регионална дирекция по горите |
| РЗИ | Регионална здравна инспекция |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СБАЛ | Специализирана болница за активно лечение |
| СБАЛО | Специализирана болница за активно лечение по онкология |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СИР | Североизточен район от ниво 2 |
| СМР | Строителни монтажни работи |
| СОУ | Средно общообразователно училище |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води |
| СЦР | Северен централен район от ниво 2 |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| УО | Управляващ орган |
| УТС | Управление на териториалното сътрудничество |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ЮЗР | Югозападен район от ниво 2 |
| ЮИР | Югоизточен район от ниво 2 |
| ЮЦР | Южен централен район от ниво 2 |

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Съгласно законодателството за регионално развитие Регионалният съвет за развитие на Югозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападен район. В процеса на наблюдение Регионалният съвет осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Годишният доклад се внася за обсъждане и одобряване от Съвета в срок до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2014 г.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. Изводите и заключенията от настоящия Годишен доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на междинната оценка на РПР на ЮЗР (2014-2020 г.), което се извършва в срок 4 г. след началото му на действие.

Настоящият годишен доклад е първият от периода на действие на „новия“ РПР (2014-2020 г.). Докладът представя обща картина на социално-икономическите условия в ЮЗР през 2014 г. и показва първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на Плана.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт към 01.06.2015 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2013-2014 г. Поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи Докладът проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2012-2013 г. При изготвяне на Доклада е използвана и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, данни, предоставени от областните и общинските администрации в ЮЗР (за някои индикатори и за изпълнявани проекти), от министерства, агенции и др. ведомства, както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода 2013-2014 г.

I. Общи условия за изпълнение на регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН (2014-2020 Г.) и промени в социално-икономическите условия.

- Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво 1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво 2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави - с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

През периода 2013-2014 г. Югозападен район запазва първото си място по степен на икономическо развитие сред районите от ниво 2 в страната, което се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата. През 2013 г. на годишна база спрямо 2012 г. в ЮЗР се регистрира нарастване на БВП с по-висок темп от този през 2012 г. спрямо 2011 г., но все още с по-нисък от характерния за района през последните години преди 2009 г. По отношение на състоянието на бизнес сектора в района през 2013 г. се констатира, макар и минимално, нарастване на приходите от дейността при микро и средните предприятия и слабо намаление при средните и големите предприятия. Стартиралото през 2012 г. постепенно възстановяване на регионалната туристическа индустрия продължава с по-силни темпове през 2013 г. и особено през 2014 г., като през последната година се отчита над 12% ръст в приходите от нощувки в района. Тенденцията е положителна и по отношение на привлечените преки чуждестранни инвестиции в ЮЗР, чиито размер през 2012 г. и 2013 г. нараства, за разлика от периода 2010-2011 г.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2013 г. възлиза на 38 074 млн. лв., като е на приблизително същото ниво като през 2012 г. (38 100 млн.лв.) Данните показват, че през 2013 г. във всички райони от ниво 2, с изключение на Североизточен и Югозападен, се наблюдава нарастване на стойността на БВП. Въпреки липсата на нарастване, ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите райони от ниво 2 в общия БВП на страната и през 2013 г. формира над 47,4% от националния БВП. В сравнение с 2012 г., делът на ЮЗР в националния БВП през 2013 г. намалява с 0,2%, а в сравнение с 2011 г. – с 1%. Това прекъсва наложилата се през последните няколко години противоположна тенденция на нарастване на приноса на ЮЗР в националния БВП на страната. През 2012 г. област София (столица) дава 81,9% от БВП на района и 39% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района относителният дял от националния БВП е в рамките на 0,9-3,7%.

Фигура 1. Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2012-2013 г. (млн. лв.)

Източник: Национален статистически институт

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност за 2012 г. показват намаление за Югозападния район – с 0,86% спрямо предходната 2011 г., за разлика от общата тенденция на нарастване за страната – с 0,84%. И през 2012 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 47,6% от брутната добавена стойност в страната (намаление с 1% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната по икономически сектори през 2012 г. се отличава с доминиращ дял на района в сектора на услугите – 56,1% (2011 г. – 56%), индустриален дял – 35,5% (2011 г. – 38,4%), равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор – 14,3% (2011 г. – 13,6%).

Таблица 1. Брутна добавена стойност за периода 2011-2012 г. (млн. лв.)

| Район, област | БДС 2011 г. | БДС 2012 г. | БДС по икономически сектори |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  |
|  |  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 60 716 | 68 876 | 3 715 | 20 494 | 44 091 | 3 747 | 20 727 | 44 402 |
| Северозападен район | 4 925 | 4 868 | 632 | 1 701 | 2 592 | 614 | 1 727 | 2 527 |
| Северен централен район | 5 392 | 5 514 | 589 | 1 778 | 3 025 | 608 | 1 925 | 2 980 |
| Североизточен район | 7 271 | 7 496 | 597 | 2 214 | 4 459 | 609 | 2 315 | 4 571 |
| Югоизточен район | 8 040 | 8 419 | 528 | 3 325 | 4 187 | 535 | 3 678 | 4 206 |
| Южен централен район | 9 604 | 9 795 | 863 | 3 608 | 5 134 | 847 | 3 728 | 5 220 |
| Югозападен район | 33 067 | 32 784 | 506 | 7 868 | 24 694 | 534 | 7 353 | 24 897 |
| Благоевград | 2 015 | 2 042 | 228 | 749 | 1 038 | 234 | 770 | 1 039 |
| Кюстендил | 709 | 681 | 39 | 281 | 389 | 66 | 238 | 378 |
| Перник | 748 | 653 | 42 | 328 | 378 | 44 | 233 | 375 |
| София | 2 538 | 2 552 | 135 | 1 559 | 844 | 135 | 1 598 | 819 |
| София (столица) | 27 056 | 26 855 | 61 | 4 951 | 22 043 | 55 | 4 514 | 22 286 |

Източник: Национален статистически институт

Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 75,9% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2012 г. (74,7% през 2011 г.) В сектора на индустрията се произвеждат 22,4% от регионалната добавена стойност (23,8% за 2011 г.), а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 1,6% - запазва се най-нисък от всички райони от ниво 2 (1,5% за 2011 г.) В разпределението на БДС на Югозападния район по икономически сектори се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите, следван от дела на индустрията и нисък дял на аграрния сектор. Това се дължи на значителния принос на област София (столица), която дава почти 90% от дела на услугите в ЮЗР по данни за 2012 г. При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС по области в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия, представени в следната фигура:

Фигура 2. БДС на областите в ЮЗР за 2012 г. по сектори (млн. лв.)

Източник: Национален статистически институт

Отрицателната тенденция на намаление на преките чуждестранни инвестиции в периода 2009-2011 г. в ЮЗР, през 2012 г. и 2013 г. се променя. Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР през 2013 г. нараства с 85,9% спрямо предходната година и възлиза на 347 952 хил. евро (187 200,7 хил.евро за 2012 г.) Повишението се дължи на областите София (столица), Благоевград и Кюстендил. В областите Софийска и Перник чистата стойност на направените през 2013 г. ПЧИ е отрицателна – съответно минус 60 420 хил. евро и 14 779 хил. евро.

И през 2013 г. районът запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 59,8% от всички ПЧИ за България. Това се дължи на област София (столица), където стойността на направените инвестиции надминава стойностите на останалите пет района от ниво 2, взети заедно. Въпреки това, се регистрира лек спад на дела на ЮЗР в сравнение с 2012 г. (62%).

Таблица 2. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2010-2013 г. (хил. евро)

| Район, област | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 22 114 446,3 | 21 644 918,0 | 21 950 596 | 23 339 733,1 |
| Северозападен район | 512 142,0 | 539 099,1 | 573 295,3 | 700 969,0 |
| Северен централен район | 815 908,1 | 807 175,4 | 841 791,2 | 879 943,1 |
| Североизточен район | 2 102 923,2 | 2 018 734,6 | 2 024 996,6 | 2 041 479,7 |
| Югоизточен район | 2 728 916,2 | 2 947 248,8 | 2 866 239,7 | 3 385 948,9 |
| Южен централен район | 1 659 060,5 | 1 908 766,1 | 2 033 178,6 | 2 372 345,6 |
| Югозападен район | 14 295 496,3 | 13 423 894,0 | 13 611 094,7 | 13 959 046,8 |
| Благоевград | 251 985,2 | 257 517,3 | 306 899 | 353 627,1 |
| Кюстендил | 16 046,4 | 25 891,6 | 33 060,3 | 38 794,3 |
| Перник | 240 797,6 | 258 330,8 | 244 496,4 | 229 717,1 |
| София | 1 319 848,6 | 1 295 597,4 | 1 323 132 | 1 262 892,4 |
| София (столица) | 12 466 818,5 | 11 586 556,9 | 11 703 507 | 12 074 015,9 |

Източник: Национален статистически институт

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Югозападен район и през 2013 г. запазват дългогодишната си тенденция на непрекъснато нарастване и достигат 430 305 хил. лв. Нарастването спрямо предходната 2012 г. възлиза на 3,2% (13 351 хил. лв.) и е по-малко от това за 2012 г. на годишна база спрямо 2011 г. (15,6%). Тенденцията за страната през 2013 г. е също на нарастване, което е по-голямо от това на района и възлиза на 5,1% спрямо предходната 2012 г. И през 2013 г. ЮЗР продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 82,5% (за сравнение през 2012 г. делът е 84%). Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района. Голямата концентрация на разходи за НИРД в ЮЗР се дължи в много по-голяма степен на разходите на правителството и учебните заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес предприятията.

Фигура 3. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност за периода 2012-2013 г. (хил.лв.)

Източник: Национален статистически институт

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район.

Задълбочаването на демографските проблеми и на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в района, характерно за последните няколко години, продължава да се усеща и през 2014 г. Въпреки това, показателите за социално и демографско развитие се запазват в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2 в страната, поради по-големите възможности за заетост в столицата, което от своя страна привлича по-голям контингент младо население от други части на страната.

Югозападният район е най-големият район от ниво 2 в България по брой на населението - 2 125 212 души по данни към 31.12.2014 г. Това представлява малко над 29% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 18% от общото население на страната. Сравнено с данните към 31.12.2013 г., населението на ЮЗР през 2014 г. намалява с 0,1% (2 406 души). Единствено в област София (столица) броят на населението нараства с 0,5% (6 923 души), в другите четири области от района се регистрира спад.

Фигура 4. Брой на населението за периода 2013-2014 г.

Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст за 2014 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-7 754 души или -3,6‰ спрямо -41 367 души или -5,7‰ за България), но все пак с най-ниска стойност от всички райони от ниво 2 в страната. Във вътрешнорегионален план с най-висок отрицателен естествен прираст и през 2014 г. продължават да са област Кюстендил и област Перник - съответно -11,4‰ и -11,2‰. На годишна база за 2014 г. отрицателната стойност на естествения прираст в района минимално намалява – от -3,7‰ през 2013 г. на -3,6‰ за 2014 г. В областите Благоевград и София през 2014 г. се наблюдава тенденция за увеличаване на стойността на показателя, а при областите Кюстендил и Перник показателят се запазва на приблизително същото ниво, както през 2013 г. Естественият прираст на област София (столица) през 2014 г. продължава да е отрицателен (-1,2‰), като това е единствената област в района с, макар и малко, намаление на стойностите спрямо предходната година (с -0,3‰). Въпреки това област София (столица) продължава да е с най-благоприятна стойност по този показател сред областите в страната.

Таблица 3. Естествен прираст на 1000 души от населението за периода 2012-2013 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) |  | Естествен прираст на населението (‰) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014г. | 2013 г. | 2014 г. |
| БЪЛГАРИЯ | -37 767 | -41 367 | -5,2 | -5,7 |
| Северозападен район | -8 627 | -9 250 | -10,5 | -11,5 |
| Северен централен район | -6 529 | -7 240 | -7,7 | -8,7 |
| Североизточен район | -3 915 | -4 526 | -4,1 | -4,7 |
| Югоизточен район | - 4362 | -5 079 | -4,1 | -4,8 |
| Южен централен район | -6 589 | -7 518 | -4,5 | -5,2 |
| Югозападен район | -7 745 | -7 754 | -3,7 | -3,6 |
| Благоевград | -857 | -1 122 | -2,7 | -3,6 |
| Кюстендил | -1 501 | -1 473 | -11,4 | -11,4 |
| Перник | -1 440 | -1 427 | -11,1 | -11,2 |
| София | -1 978 | -2 173 | -8,2 | -9,1 |
| София (столица) | -1 969 | -1 559 | -1,5 | -1,2 |

Източник: Национален статистически институт

При коефициента на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район през 2014 г. се наблюдава увеличение на годишна база спрямо 2013 г. – с 0,6%. Въпреки, че стойността му за 2014 г. (53,3%) остава по-висока от средната за страната (48%), нарастването в ЮЗР е по-слабо в сравнение с някои от останалите райони от ниво 2 (СИР – с 2,5%, ЮЦР – с 1,7% и СЦР – с 1,2%). На областно ниво нарастване на коефициента на заетост през 2014 г. се отчита в областите София (столица) - с 1,2% и Перник – с 0,7%. При всички останали области в района се наблюдава спад, съответно: област Благоевград – с 2,5%, област Кюстендил – с 1,5% и Софийска област – с 0,3%.

Таблица 4.  Коефициент на заетост и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години за периода 2013-2014 г. (в %)

| Район, област | Коефициент на заетост (%) |  | Коефициент на безработица (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 46,9 | 48 | 12,9 | 11,4 |
| Северозападен район | 40,2 | 40,2 | 14 | 14,2 |
| Северен централен район | 42,8 | 44 | 15,3 | 13,2 |
| Североизточен район | 45,4 | 47,9 | 16,8 | 12,6 |
| Югоизточен район | 45,5 | 45,7 | 13 | 11,9 |
| Южен централен район | 46,7 | 48,4 | 13,5 | 12 |
| Югозападен район | 52,7 | 53,3 | 9,8 | 8,9 |
| Благоевград | 51,4 | 50,6 | 13,5 | 14,1 |
| Кюстендил | 42,4 | 41,7 | 14,9 | 14,2 |
| Перник | 45,5 | 46,2 | 13 | 13,1 |
| София | 46 | 45,7 | 10 | 12,7 |
| София (столица) | 56,1 | 57,3 | 8,2 | 6,3 |

Източник: Национален статистически институт

Негативната тенденция (започнала през 2009 г.) на увеличение на коефициента на безработица в ЮЗР, през 2014 г. е прекъсната и на годишна база спрямо 2013 г. коефициентът се понижава с 0,9%. Въпреки, че стойността на коефициента за 2014 г. в района (8,9%) остава по-ниска от средната за страната (11,4%), понижението му е по-малко от това в някои от останалите райони от ниво 2 (СИР – с 4,2%, СЦР – с 2,1%, ЮЦР – с 1,5% и ЮИР – с 1,1%). Във вътрешнорегионален план продължават да се задълбочават отклоненията от средното равнище за района. Под средното ниво за ЮЗР и за страната е единствено област София (столица) – с коефициент на безработица 6,3%, като се регистрира намаление от 1,9% спрямо 2013 г. Намаление на коефициента на безработица през 2014 г. се отбелязва и в област Кюстендил - с 0,7% на годишна база. В областите Перник, Благоевград и Софийска коефициентът на безработица се увеличава – съответно с 0,1%, 0,6% и с 2,7%.

Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата. За учебната 2013/2014 г. броят на самостоятелните колежи в ЮЗР остава непроменен (5 броя) – 1 в  Благоевград и 4 в София (столица). Не се променя и броят на университетите и специализираните висши училища – общо 24. Единствено в област Кюстендил няма колеж или висше училище.

По показателя брой университети на 1 млн. жители към 31.12.2014 г. районът запазва същата стойност, както през 2013 г. - 11,3 и първото си място сред районите от ниво 2 в страната.

През учебната 2013/2014 г. учениците на територията на района са обучавани в общо 647 учебни институции (със 7 броя по-малко от предходната учебна 2012/2013 г.) Намалява броят (със 7) на общообразователните училища и (с 6) на професионалните гимназии, а се увеличава броят (с 4) на училищата по изкуства и спорт и (с 2) на професионалните колежи с прием след средно образование. Измененията по области и видове образователни институции са представени в следващата таблица:

Таблица 5. Брой учебни институции в ЮЗР по области за 2012/2013 и 2013/2014 учебна година

|  | 2012/2013 уч. година |  |  |  |  |  | 2013/2014 уч. година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоевград | София /столица/ | Софийска | Перник | Кюстендил | Общо за ЮЗР | Благоевград | София /столица/ | Софийска | Перник | Кюстендил | Общо за ЮЗР |
| Общо за района | 137 | 322 | 104 | 45 | 46 | 654 | 133 | 319 | 104 | 44 | 47 | 647 |
| Общообразователни училища | 112 | 225 | 85 | 33 | 32 | 487 | 108 | 223 | 85 | 32 | 32 | 480 |
| Специални училища | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Училища по изкуствата и спорт | - | 9 | 1 | 1 | - | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Професионални гимназии | 18 | 40 | 16 | 9 | 13 | 96 | 17 | 36 | 16 | 9 | 12 | 90 |
| Професионални колежи с прием след средно образование | 1 | 17 | - | - | - | 18 | 1 | 18 | - | - | 1 | 20 |
| Професионални училища след VІ и VІІ клас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Професионални училища след VІІІ клас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Самостоятелни колежи | 1 | 4 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
| Университети и специализирани висши училища | 2 | 20 | 1 | 1 | - | 24 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | 24 |

Източник: Национален статистически институт

През учебната 2013/2014 г. в ЮЗР има 455 броя детски градини, което представлява 22% от тези в страната (2 051 бр.) В сравнение с предходната 2012/2013 учебна година се наблюдава увеличение на броя на детските градини в ЮЗР с 10 и увеличение на обхванатите деца с 1 868 (70 517 броя). На вътрешнорегионално ниво в сравнение с предходната учебна година, в област Кюстендил детските градини намаляват с 2 броя, а в областите Перник, Софийска и София (столица) – се увеличават съответно с 1 брой, 1 брой и с 10 броя. В област Благоевград броят на детските градини се запазва. Въпреки увеличение на броя на детските заведения в столицата с 10 бр., проблемът с недостига на места остава актуален и през учебната 2013/2014 г.

Системата на здравеопазването в района е сравнително добре развита. Към 31.12.2013 г. общият брой на болничните заведения в ЮЗР е 101 – увеличение с 5 броя от предходната година, каквато е и тенденцията за страната като цяло (2012 г. - 339 броя и 2013 г. – 342 броя).  Увеличението за ЮЗР се дължи на открити 5 болнични заведения в столицата.

Фигура 5. Брой болнични заведения за периода 2012-2013 г.

Източник: Национален статистически институт

По отношение на лечебните заведения за извънболнична помощ Югозападен район следва тенденцията на увеличаване на броя им, характерна за цялата страна. В София (столица) са концентрирани приблизително 19% от болничните заведения в страната и около 21% от лечебните заведения за извънболнична помощ.

Фигура 6. Брой лечебни заведения за извънболнична помощ за периода 2012-2013 г.

Източник: Национален статистически институт

През 2013 г. осигуреността на населението от ЮЗР с лекари се подобрява – от 250 души на 1 лекар за 2012 г. на 240 за 2013 г., като тази стойност е под средната за страната (250 души на 1 лекар). Във вътрешнорегионален план най-добра осигуреност с лекари през 2013 г. има в област София (столица) – 209 души на 1 лекар, а най-ниска осигуреност -  в област Перник – 371 души на 1 лекар (средно за страната – 250 и за района – 240).

По отношение на осигуреността на населението с лекари по дентална медицина, през 2013 г. за района като цяло се наблюдава подобряване на показателя – от 923 за 2012 г. на 868 души за 2013 г., което се дължи на увеличаването на броя на тези специалисти – от 2 306 за 2012 г. на 2 450 за 2013 г. Във всички области от ЮЗР през 2013 г. се наблюдава, макар и малко, подобряване на осигуреността на населението с лекари по дентална медицина, като Софийска област продължава да е на последно място по този показател – 1708 души на 1 лекар по дентална медицина.

Таблица 6.  Медицински персонал към 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г. (бр.)

| Район, област | Лекари |  | Население на един лекар |  | Лекари по дентална медицина |  | Население на един лекар по дентална медицина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| България | 28 643 | 28 937 | 254 | 250 | 6 706 | 7 247 | 1086 | 1000 |
| Северозападен район | 3 388 | 3 402 | 243 | 238 | 574 | 609 | 1435 | 1331 |
| Северен централен район | 2 685 | 2 641 | 315 | 316 | 605 | 652 | 1396 | 1282 |
| Североизточен район | 3 569 | 3 590 | 268 | 266 | 763 | 805 | 1255 | 1186 |
| Югоизточен район | 3 575 | 3 604 | 299 | 295 | 794 | 888 | 1345 | 1198 |
| Южен централен район | 5 432 | 5 368 | 269 | 271 | 1 628 | 1 809 | 898 | 804 |
| Югозападен район | 8 532 | 8875 | 250 | 240 | 2 306 | 2 450 | 923 | 868 |
| Благоевград | 908 | 915 | 353 | 348 | 264 | 285 | 1213 | 1116 |
| Кюстендил | 473 | 438 | 281 | 297 | 113 | 121 | 1175 | 1077 |
| Перник | 355 | 347 | 367 | 371 | 117 | 119 | 1113 | 1081 |
| София | 963 | 915 | 253 | 263 | 127 | 141 | 1915 | 1708 |
| София (столица) | 5 833 | 6 260 | 223 | 209 | 1 685 | 1 784 | 773 | 734 |

Източник: Национален статистически институт

Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места в района.

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район.

В края на 2013 г. общата дължина на Републиканската пътна мрежа в Югозападния район възлиза на 3 337 км и включва 163 км – автомагистрали, 608 км - пътища І клас, 619 км - пътища ІІ клас и 1 947 км - пътища ІІІ клас и пътни връзки при кръстовища и възли. Основното изменение, което се наблюдава спрямо предходната година, е нарастването на дължината на автомагистралната инфраструктура с 25 км. Това се дължи на пускането в експлоатация през 2013 г. на пътната връзка на автомагистрала „Хемус” със Софийски околовръстен път при пътен възел Яна (автомагистрален участък с дължина около 8 км на територията на Софийска област) и на ЛОТ 1 - участък „Долна Диканя-Дупница” от автомагистрала „Струма“ (с дължина около 17 км, от които на територията на област Перник – 8 км и на територията на област Кюстендил – 9 км). По отношение на дължината на останалите класове пътища от РПМ в района не се наблюдава съществена промяна спрямо предходната година.

Територията на района не е равномерно обслужена от пътища с висок клас. През Югозападния район преминават изцяло автомагистрала „Люлин“ и изградените участъци от автомагистрала „Струма”, части от автомагистралите „Хемус” и „Тракия”, както и някои първокласни пътища. Изградените автомагистрали и пътища І клас в ЮЗР имат най-голям относителен дял от общата дължина на пътищата от РПМ в района в сравнение с останалите райони от ниво 2 - около 23%. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 38 км/1000 кв.км при средно за страната 32 км/1000 кв.км.

Най-добре обслужена от пътища от РПМ е Софийска област. Това се дължи основно на непосредствената близост на областта до гр.София и развитието на инфраструктурата от и към столицата. Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на област Софийска са с най-голяма дължина в района – 1 506 км или около 45% от РПМ в района. В областта гъстотата на пътищата от висок клас с национално и международно значение е 70 км/кв.км - около два пъти по-висока от средната за страната и района. Сериозен проблем по отношение на пътната инфраструктура в Софийска област остава качеството на пътната настилка. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура” през 2013 г. в добро състояние се намират 28% от пътищата в областта при средно 39% за страната.

През 2013  г. делът на пътищата в добро състояние в област Благоевград е 50%, което е намаление от 5% спрямо 2012 г.  Въпреки това, според данните на АПИ за периода 2010-2013 г. качеството на пътната настилка в областта се подобрява най-бързо в сравнение с всички области в страната. От друга страна, поради преобладаващо високопланинския релеф и големината на територията на областта, гъстотата на пътната мрежа остава значително по-ниска от средната за района и за страната - 103 км/1000 кв.км, а около 60% от пътищата са третокласни.

По данни на АПИ през 2013 г. 46% от пътищата в област Кюстендил са в добро състояние. Това се дължи на рехабилитацията на част от РПМ в рамките на областта през последните години. Гъстотата на пътната мрежа – 193 км/1000 кв. км, е по-висока от средната за страната, а три четвърти от пътищата са третокласни.

След откриването на ЛОТ 1 от автомагистрала „Струма“, област Кюстендил е частично обслужена от автомагистрален път (9 км), като се очаква поетапното доизграждане на автомагистралата да повиши обслужеността и на област Кюстендил и на област Благоевград с висок клас пътища.

Гъстотата на пътната мрежа в област Перник е най-висока от областите в ЮЗР – 240 км/1000 кв.км. По-висока свързаност в страната се наблюдава единствено в област Габрово. По данни на АПИ за 2013 г. в добро състояние са около половината от пътищата в обхвата на РПМ в област Перник – 48%. Откриването на автомагистрала „Люлин” през 2011 г. и на ЛОТ 1 от автомагистрала „Струма“ през 2013 г. очертават положителна тенденция в развитието на транспортната инфраструктура в областта, което е от важно значение за икономическата активност.

Поради особеностите на административно-териториалното разделение на страната, територията на област София (столица) не включва пътища, влизащи в обхвата на РПМ. Формално погледнато, всички магистрали в страната продължават до границата на самата област.

Таблица 7. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2013 г.

| Район, област | Общо (км.) | Авто магист рали (км.) | Първо класни (км.) | Второ класни (км.) | Трето Класни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли (км.) | Обща гъстота на РПМ (км./1000кв.км.) | Гъстота на АМ и пътища І клас (км./1000 кв.км.) | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас (км./1000 кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 678 | 605 | 2 975 | 4 035 | 12 063 | 177 | 32 | 145 |
| Северозападен район | 3 391 | 7 | 387 | 766 | 2 231 | 177 | 20 | 157 |
| Северен централен район | 2 964 | - | 462 | 635 | 1 867 | 197 | 30 | 167 |
| Североизточен район | 2 682 | 91 | 483 | 472 | 1 636 | 185 | 39 | 145 |
| Югоизточен район | 3 292 | 203 | 597 | 766 | 1 726 | 166 | 40 | 125 |
| Южен централен район | 4 012 | 141 | 438 | 777 | 2656 | 179 | 25 | 153 |
| Югозападен район | 3 337 | 163 | 608 | 619 | 1 947 | 164 | 38 | 126 |
| Благоевград | 666 | - | 87 | 153 | 426 | 103 | 13 | 89 |
| Кюстендил | 589 | 9 | 85 | 54 | 441 | 193 | 30 | 162 |
| Перник | 576 | 17 | 79 | 66 | 414 | 240 | 40 | 200 |
| София | 1 506 | 137 | 357 | 346 | 666 | 213 | 70 | 143 |
| София (столица) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Източник: Национален статистически институт

По отношение на развитието на ж.п. инфраструктурата в Югозападен район не се наблюдават съществени изменения. Районът е с най-голяма дължина на изградената железопътна мрежа в страната през 2012 г. - 877 км и с най-висока гъстота на изградени железопътни линии – 43 км/1000 кв.км. Общата дължина на удвоените главни жп линии е 168 км, съответстващи на 19% от всички жп линии в района, а дължината на електрифицираните жп линии е 669 км - 76% от общата дължина на жп линиите в района.

Територията на района е неравномерно обслужена от железопътен транспорт, тъй като изградената жп мрежа е разположена предимно в северната половина и югозападната част. Най-добре обслужена с жп транспорт е област София (столица) – с гъстота на жп линиите от 135 км/1000 кв.км, което е близо 4 пъти по-високо от средното за страната. Основната причина е концентрацията на ж.п линии по различни направления в района на столицата. С по-висока от средната за страната гъстота на жп линии са и областите Кюстендил, Перник и Софийска. Преобладаващо планинският релеф в област Благоевград е една от основните причини за ниската гъстота на железопътните линии – 25 км/1000 кв.км. Общините, разположени в граничните територии на ЮЗР и в източната Рило-Пиринска част, са отдалечени значително от главните жп линии.

Таблица 8. Железопътна мрежа към 31.12.2013 г.

| Район, област | Дължина на жп мрежата (км.) | Удвоении жп линии (км.) | Електриф. жп линии (км.) | Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 4 032 | 989 | 2 869 | 36,3 |
| Северозападен район | 648 | 192 | 444 | 34.0 |
| Северен централен район | 627 | 89 | 436 | 41,9 |
| Североизточен район | 482 | 245 | 361 | 33,3 |
| Югоизточен район | 624 | 179 | 556 | 31,5 |
| Южен централен район | 774 | 116 | 403 | 34,6 |
| Югозападен район | 877 | 168 | 669 | 43,2 |
| Благоевград | 162 | - | 105 | 25,1 |
| Кюстендил | 121 | - | 64 | 39,7 |
| Перник | 116 | 8 | 84 | 48,4 |
| София | 295 | 104 | 253 | 41,8 |
| София (столица) | 183 | 56 | 163 | 135,7 |

Източник: Национален статистически институт

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите от ниво 2 в страната. Летище София е най-голямото в страната. София е свързана чрез директни въздушни маршрути с над 50 дестинации в Европа и Близкия изток. Летище София има изключително голямо значение за осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите Северозападен, Северен централен и Южен централен, както и за обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на страната. През 2014 г. са обслужени около 3,815 млн. пътници, като се регистрира нарастване на годишна база от 8,9%. Това е най-големият брой обслужени пътници от летището след откриването на Терминал 2 през 2006 г. По отношение на превозените товари и пощенски пратки през 2014 г. се отбелязва  нарастване от около 4,1% спрямо предходната година до 17 741 т. (за 2013 г. – 17 039 т.)

Потенциал за развитие в значимо регионално летище има летище „София-Запад“ в с. Кондофрей (община Радомир, област Перник). Целта на проекта за развитие на бившето военно летище със средства на частни инвеститори е превръщането му в международно летище и алтернатива на летище София. Летището се намира на разстояние 55 км от центъра на гр. София. Към момента се използва съществуващата инфраструктура само за полети на малки самолети, а впоследствие след реконструкция е възможно да бъдат обслужвани пътнически самолети и тежки карго самолети. В тази връзка е и основната иновационна идея на проекта – да бъде изграден интермодален карго хъб.

По отношение на показателите за развитието на екологичната инфраструктура в Югозападния район през разглеждания период не се наблюдава съществена промяна. Основните показатели за обслуженост на населението от екологична инфраструктура през 2013 г. се запазват на приблизително същите нива като през 2012 г. Напредъкът в тази сфера се изразява в реализирането на някои инвестиционни проекти по линия на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. за рехабилитация и изграждане на ВиК мрежи, пречиствателни станции и регионални депа за отпадъци.

Таблица 9. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2013 г. (%)

| Район, област | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа | Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 99,3 | 74,7 | 99,5 |
| Северозападен район | 99,5 | 58,0 | 99,5 |
| Северен централен район | 99,8 | 63,9 | 99,7 |
| Североизточен район | 99,9 | 74,5 | 98,7 |
| Югоизточен район | 99,9 | 71,9 | 99,7 |
| Южен централен район | 98,2 | 72,0 | 99,5 |
| Югозападен район | 99,2 | 88,7 | 99,6 |
| Блaгoeвгрaд | 96,1 | 77,5 | 98,6 |
| Кюстeндил | 99,5 | 74,1 | 98,5 |
| Перник | 98,4 | 79,2 | 99,3 |
| София | 99,1 | 75,7 | 99,7 |
| София (столица) | 100,0 | 96,3 | 100,0 |

Източник: Национален статистически институт

В ЮЗР е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи. Делът на водоснабденото население в района през 2013 г. се запазва на същото ниво, както и през 2012 г. - 99,2%. Районът разполага със значителен воден ресурс. Най-добро задоволяване на нуждите на населението с вода е достигнато в областите София (столица) – 100,0%, Кюстендил - 99,5% и Софийска – 99,1%, сравнително по-нисък е този показател за областите Перник – 98,4% и Благоевград - 96,1%. През 2013 г. 1,4% от населението на района попада под режим на водоснабдяване при 0,1% през 2012 г. Основно това се дължи на високото ниво на режим за 2013 г. в област Софийска – 11,3% (значително над средното за страната от 2,9%) при едва 0,1% година по-рано. Като по-малко проблемна в това отношение може да се счита област Перник – 1,2%, а областите Благоевград, Кюстендил и София (столица) са с нулеви стойности.

По степен на обслуженост от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към 2013 г. 88,7% (88,0% за 2012 г.) от населението на Югозападния район е обхванато от канализационна мрежа, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната – 74,7%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като област София (столица) е с най-добър показател за страната - 96,3%. Останалите области в ЮЗР са с относителни близки стойности на обслуженост на населението от канализационни мрежи - Перник – 79,2%, Благоевград – 77,5%, Софийска – 75,7%, Кюстендил – 74,1%.

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2013 г. е 99,6%, което е малко над средния показател за страната (99,5%). Показателят не се променя в сравнение с нивото си от 2012 г. Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%, процентът в останалите области е съответно: в областите Софийска – 99,7%, Перник – 99,3%, Благоевград – 98,6% и Кюстендил – 98,5%. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2013 г. са 40 (от 157 в цялата страна), като най-много – 17, са на територията на Софийска област.

ЮЗР е територия със значителни стойности на антропогенно натоварване. Поради интензивното икономическо развитие на района и функционирането на предприятия от тежката промишленост, на територията му се отчита замърсяване на атмосферния въздух с определени замърсители. Тяхното вредно влияние е най-силно изразено в София, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч, Елин Пелин и Бобов дол. В района са разположени и едни от най-урбанизираните територии в страната, в които се генерира значително прахово замърсяване. Наблюдава се завишение на определени стойности на замърсяване и в общините, през които преминават силно натоварените транспортни артерии.

На територията на Югозападен район се намират части от два Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух  – Югозападен и Агломерация Столична. Областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска са част от РОУКАВ „Югозападен”. Територията на област София (столица) се причислява към РОУКАВ „Агломерация Столична”. Регистрирани основни замърсявания на атмосферния въздух за ЮЗР са:

- Замърсявания с Фини прахови частици (ФПЧ10) - продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух във всички РОУКАВ. През 2013 г. е регистрирано превишение на средноденонощната и/или средногодишната норма в София, Перник, Пирдоп и района на гара Яна. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са битовите, транспортните и промишлените дейности на територията на съответните общини, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Процентът на засегнатото население от нивата на ФПЧ10 в РОУКАВ Югозападен и Столичен е 100%.

- Замърсявания с Фини прахови частици (ФПЧ2.5) – средногодишната норма е превишена в София и Перник, като основен източник на замърсяването са емисиите от транспорта, битовия сектор, промишлената дейност, както и лошо поддържаните пътни артерии. Процентът на засегнатото население от нивата на ФПЧ2.5 в РОУКАВ Югозападен е 100%, а в РОУКАВ Столичен – 96,4%.

В България процентът на населението, изложено на наднормени нива на ФПЧ10 е значително над средния за Европа (21 - 41% за периода 2001 – 2012 г.), като достига 92% от населението в страната. Близо 77% от населението в България живее при нива на замърсяване над целевата норма за ФПЧ2.5. В Европа този процент е от 4% до над 13% за периода 2006 – 2012 година.

Подобряване на данните от мониторинга на състоянието на атмосферния въздух през 2013 г. за ЮЗР се отбелязва по отношение на:

- Серен диоксид - за разлика от 2012 г., през 2013 г. в гр. Перник и в РОУКАВ Югозападен не са регистрирани превишения на средночасовата и среднодневната норма за серен диоксид. Причината е в инсталираната сероочистваща инсталация на ТЕЦ „Република” Перник от месец май 2013 година;

- Азотен диоксид - за разлика от 2012 г., през 2013 г. средногодишната норма в РОУКАВ София и РОУКАВ Югозападен не е превишена. Съгласно решение на Европейската комисия от 05.09.2012 г. се отлага крайният срок за достигане на пределно допустимите концентрации за годишни и часови норми на азотен диоксид за два РОУКАВ - София и Пловдив. Съответствието с едночасовата пределно допустима стойност за азотен диоксид се предвижда да бъде постигнато през 2014 г.;

- Въглероден оксид - през 2013 г. не е регистрирано превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух в нито един РОУКАВ;

- Въпреки традиционно силното замърсяване в миналото на района по поречието на река Тополница (вкл. общините Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково) с тежки метали (олово, цинк, кадмий, арсен, мед), концентрациите на изброените замърсители през 2013 г. се задържат под нормата.

Управлението на водите се осъществява от съответните Басейнови дирекции за управление на водите. Водите на Югозападен район попадат в следните райони за басейново управление на водите: Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област на р. Марица (малка част от която преминава на територията на ЮЗР).

Контролната дейност на РИОСВ – Благоевград обхваща обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на област Благоевград (13 общини от област Благоевград и 2 общини от област Кюстендил (Кочериново и Рила). Контролира се състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Струма и Места. От извършеният мониторинг в Годишния регионален доклад за състоянието на околната среда за 2014 г., изготвен от Регионалната инспекции по околна среда и води – Благоевград могат да се направят следните изводи за състоянието на повърхностните водни тела, разположени на територията на РИОСВ – Благоевград за 2014 г.:

От 37 броя повърхностни водни тела категория „река” в поречието на р.Струма:

- в отлично състояние - 1 бр.;

- в добро състояние - 25 бр. ;

- в умерено състояние - 9бр. ;

- в лошо състояние - 1 бр. – р. Струмешница (от българо-македонската граница до вливането и в р. Струма)

- в много лошо състояние - 1 бр. – р. Санданска Бистрица (от вливането на р.Бобов дол до вливането и в р. Струма).

От 36 броя повърхностни водни тела категория „река” в поречието на р.Места:

- в добро състояние - 20 бр.;

- в умерено състояние - 14 бр.;

- в много лошо състояние - 2 бр. – р. Неврокопска (Тупувишка) (от вливането на р. Добротинска до вливането и в р. Места) и р. Златарица (от изворите до вливането и в р. Места).

Оценката за състоянието на подземните водни тела през 2014 г. съвпада с оценката през предходните 2011, 2012 и 2013 г. Голяма част от наблюдаваните обекти – подземни води на територията на Западнобеломорския район са в добро състояние. В лошо състояние са 2 обекта. Подземните водни тела Порови води в Кватернер – Струмешница и Порови води в Неоген – Струмешница са оценени в лошо химично състояние, поради трайно превишение на стандартите за качество по показателя нитрати. Причината за замърсяването с нитрати на подземните води в тези водни тела са отпадъчни води от населени места без канализация и интензивните селскостопански дейности – растениевъдство и животновъдство.

От извършените през 2014 г. проверки на действащите пречиствателни станции за отпадъчни води на населени места и промишлени обекти на територията на област Благоевград е установено, че същите се поддържат в добро състояние. От извършените проверки на по-малки предприятия с локални пречиствателни съоръжения е установено, че работят периодично и с нарушен режим на пречиствателните съоръжения. Затрудненията и проблемите при експлоатацията на съоръженията са предимно по финансови и организационни причини, предизвикани от нередовната работа на основните производства. В отделни случаи се извършват своевременно необходимите ремонти и подмяна на амортизирани машини и съоръжения.

Основни източници на отпадъчни води са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти, заустващи отпадъчни води в селищните канализации. Голяма част от населените места в област Благоевград са с изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от ВиК дружества. На територията, контролирана от РИОСВ – Благоевград има 2 броя действащи градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ гр. Благоевград и ГПСОВ гр. Разлог.

Обекти, за които са необходими пречиствателни съоръжения - повечето населени места, с изключение на гр. Благоевград, гр. Разлог, с. Баничан и с. Вълково, заустват отпадъчните води на практика без пречистване.

Контролната дейност на РИОСВ – Перник обхваща обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на област Перник и област Кюстендил (13 общини, от които 6 бр. са на територията на област Перник и 7 бр. са в област Кюстендил (без Кочериново и Рила). Контролира се състоянието на водите и водните обекти по поречия Струма и Ерма в териториалния обхват на 13 общини.Състоянието на повърхностните водни тела, разположени на територията на РИОСВ – Перник за 2014 г. може да се обобщи, както следва:

От 45 броя повърхностни водни тела категория „река” в поречието на река Струма:

- в добро състояние - 22 бр.;

- в умерено състояние - 22 бр.;

- в лошо и много лошо състояние - 1 бр. – р. Глогошка (Банска) – от изворите до вливането и в р. Струма.

Оценката по биологични елементи за качество на поречието на р. Ерма показва умерено или добро състояние, а по отношение на оценката по основни физико-химични показатели, специфични замърсители, химични елементи и други вещества за цялото поречие се наблюдават високи концентрации над нормираната стойност за добро състояние на нитратен азот, общ азот, общ фосфор и разтворено желязо.

Като най-значителна причина за състоянието на реките, оценени в лошо състояние по физикохимични параметри се явяват липса на изградена канализация на населени места, замърсяване с отпадъци, неефективно работещи ПСОВ и промишлени обекти.

Агломерациите с изградени ПСОВ на територията на РИОСВ-Перник са:

- ПСОВ – Кюстендил, община Кюстендил

- ПСОВ – Дупница, община Дупница

- ПСОВ – Батановци, „В и К” ООД, гр. Перник

- ПСОВ ЛЕКО КО ЕООД, гр. Радомир

- ПСОВ – гр. Земен, община Земен

- ПСОВ – с. Ковачевци, община Ковачевци

- ПСОВ – с. Шишковци, община Кюстендил - тип модулно съоръжение с биологично пречистване.

- ПСОВ – селище „Делта Хил“, с. Кладница, община Перник.

От тях само ПСОВ-Кюстендил осигурява пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места. За останалите ПСОВ е необходима реконструкция и модернизация.

Агломерации без изградена селищна ПСОВ са:

1. СК, кв. Варош, гр. Перник, “В и К” ООД, гр. Перник

2. Селищна канализационна мрежа - гр. Брезник, “В и К” ООД, гр. Перник

3. Селищна канализационна мрежа - гр. Бобошево, община Бобошево

4. Селищна канализационна мрежа - гр. Бобов дол, община Бобов дол

5. Селищна канализационна мрежа – с. Слатино, община Бобошево

6. Селищна канализационна мрежа – с. Блажиево, община Бобошево

7. Селищна канализационна мрежа – с. Усойка, община Бобошево

8. Селищна канализационна мрежа – с. Ресилово, община Сапарева баня

9. Селищна канализационна мрежа – гр. Сапарева баня

10. Селищна канализационна мрежа – с. Самораново, община Дупница

11. Селищна канализационна мрежа – с. Яхиново, община Дупница

12. Селищна канализационна мрежа – с. Бистрица, община Дупница

13. Селищна канализационна мрежа – с. Червен бряг, община Дупница

14. Селищна канализационна мрежа – с. Крайници, община Дупница

15. СК - гр. Дупница - 7 бр. колектори - община Дупница

16. Селищна канализационна мрежа, гр. Трън, община Трън

Оценката за състоянието на подземните водни тела през 2014 г. съвпада с оценката през предходните 2011, 2012 и 2013 г. На база на извършените анализи и направената оценка на състоянието на подземните води в Западнобеломорски район (за поречието на р. Струма) могат да се направят следните изводи:

- от определените 18 подземни водни тела на територията на РИОСВ – Перник в Западнобеломорски район няма такива в лошо състояние;

- в Западнобеломорски район няма регистрирани директни зауствания на отпадъчни води в подземните водни тела.

В обхвата на дейноста на РИОСВ – Перник попадат 2 подземни водни тела по поречието на р.Ерма:

- „Порови води в Неоген-Кватернера-Знеполска долина”;

- „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър”.

Мониторингът през 2014 г. показва добро физико-химическо състояние на двата обекта по стандартите за качество.

Земите и почвите в Югозападен район като цяло са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и металоиди.

Нарушените територии в резултат на промишлена дейност в обхвата на РИОСВ-Перник има на терените на ТЕЦ-Република към Топлофикация-Перник (Перник) и на ТЕЦ-Бобов дол (с. Големо село).

По отношение замърсяването с тежки метали и металоиди се констатира, че интензивността е намаляла силно в резултат преди всичко на ограничената производствена дейност. Замърсяването или унищожаването на почвената покривка има локален (точков) характер. На територията на област Перник са установени замърсени земи с цинк и олово с източник предприятие „Стомана“ АД. Почвите на територията на област Кюстендил в голямата си част са чисти от замърсители с тежки метали, с изключение на землищата на селата Гюешево и Преколница, където се регистрира замърсяване с олово и цинк. През последните години производствената дейност на „Осогово” ЕАД (рудник за добив на оловно-цинкова руда „Руен” и Обогатителна фабрика „Гюешево”) е преустановена. На територията на Софийска област са известни районите с трайно замърсяване на почвите – район Кремиковци и общините Пирдоп, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково и Ихтиман. Замърсени с тежки метали са терени в землищата на села Долни Богров, Горни Богров, Яна и район Кремиковци в резултат на промишлената дейност в миналото на предприятие „Кремиковци“.

В периода 2010-2013 г. се наблюдава тенденция към задържане, както на площното разпространение, така и на средногодишните почвени загуби от водоплощна ерозия. Данните за Югозападен район показват, че област София (столица) е сред областите с най-висока интензивност на ерозионните процеси в земеделските земи, а в Софийска област се наблюдават най-големите почвени загуби за страната – 4 801 386 t/y. Област Благоевград също е с високи стойности на почвените загуби. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в западните предпланини на Стара планина, Краище, Осогово-Беласишката планинска верига, Пиринското подножие. Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности. Водосборите на реките Искър, Струма и Места се класифицират със средна към висока степен на ерозионен риск.

В периода 2010-2013 г. загубите на почва от ветрова ерозия също остават относително постоянни. В Софийска област се наблюдава висок интензитет на ветрова ерозия (дефлация).

Тенденцията и през 2013 г. е за увеличаване броя на свлачищата и засегнати територии. Степента на съществуващи свлачища за ЮЗР е средна към висока, а областите Благоевград и Кюстендил са сред областите с най-много нови свлачища.

ЮЗР е богат на горски територии. Те заемат близо 50% от територията на района, като в него се намират над 30% от площите на иглолистните гори в страната. Общата площ на горските територии в ЮЗР е 1 002 724 ха, от които залесена площ са 893 232 ха. Разпределението на горските територии по обхват на Регионални дирекции по гори е, както следва:

- РДГ-София (обхваща област София и област Софийска) – общо 401 100 ха (40% от горските територии в ЮЗР), от които 361 825 ха са залесени площи;

- РДГ-Кюстендил (обхваща област Кюстендил и област Перник) – общо 247 586 ха (24,7% от горите ЮЗР), от които 218 015 ха са залесени площи;

- РДГ-Благоевград (обхваща област Благоевград) – общо 354 038 ха (35,3% от горите в ЮЗР), от които 313 392 ха са залесени площи.

Разпределението на горските територии по видове собственост в ЮЗР е:

- държавна – 73%;

- общинска – 16%;

- физически лица – 9%;

- юридически лица – 1%;

- религиозни организации – 1%.

Надморската височина в ЮЗР варира в широки граници – от най-ниските точки по долината на река Струма до алпийския пояс на планините Рила и Пирин. В този широк диапазон съществува разнообразие на различни дървесни видове. Основни иглолистни видове са: бял и черен бор, смърч, ела, както и мура. Широколистните гори са представени предимно от бук и дъб.

Комплексът от климатични, геоложки и хидроложки условия в ЮЗР определят уникалната му флора и фауна, формиращи богато биологично разнообразие. В района широко представителство имат различни категории защитени територии съгласно Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000:

- В териториалния обхват на Югозападния район влизат напълно два от трите Национални парка в страната (НП „Рила” и НП „Пирин”) и незначителна част от третия (НП „Централен Балкан”). В техните граници се включват и други защитени природни обекти, които остават под определения за тях режим;

- В Югозападния район изцяло влизат териториите на три природни парка (ПП „Витоша”, ПП „Рилски манастир”, ПП „Беласица“) и части от ПП „Врачански Балкан”. Техният защитен режим е значително по-ограничен от този на националните паркове. Има рестрикции, свързани със стопанската дейност на териториите на сравнително голяма площ, основните възможности са свързани с отдиха, туризма и рекреацията;

- В Югозападния район за резервати и поддържани резервати са обявени отделни местности или кътове от природата, в които се опазват представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности;

- За природни забележителности в Югозападния район са обявени обекти с геоложки, палеонтоложки или друг характер, които имат научна, културна, историческа или естетическа стойност;

- Защитените местности са категорията защитени територии, която е най-подходяща за провеждане на дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и има сравнително по-лек статут на защита. През 2014 г. със заповед на Министъра на околната среда и водите е обявена защитена местност „Находище на блатен плаун – с. Драгойчинци“ в землището на с. Драгойчинци, община Трекляно, област Кюстендил. Площта на защитената територия е 84.427 дка и целта на обявяването е опазване на уникални видове от българската флора и такива с единични находища в България, чиито популации са изложени на голям риск от унищожаване, включени в Червената книга на България. През 2014 г. в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград е обявена защитена местност „Любина скала“ за опазване на растителен вид – Вебиев див бадем (Amygdalus webii Spach.) и неговото местообитание;

- Защитените зони по Натура 2000 в Югозападен район заемат около 40% от територията на района. Единствено в ЮЦР процентът е по-висок – около 45%. Най-нисък е делът на защитени зони в СЦР – около 22%.

Към момента с решения на Министерски съвет са приети 29 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС (за дивите птици), които изцяло или частично попадат в територията на Югозападния район. Те обхващат общо около 20% от общата територия на района. Определените зони са: Витоша, Пирин, Централен Балкан, Рила, Раяновци, Кресна, Долни Богров-Казичене, Понор, Врачански Балкан, Славянка, Осогово, Ноевци, Кочериново, Долна Козница, Мещица, Бобошево, Скрино, Руй, Рибарници Челопечене, Западен Балкан, Средна гора, Мелнишки пирамиди, Места, Палакария, Рупите, Пирин-буфер, Централен Балкан-буфер, Рилски манастир, Западни Родопи.

С решения на Министерски съвет са приети и 43 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) на територията на Югозападния район. Те обхващат около 34% от общата територия на района. Зоните са, както следва: Витоша, Чокльово блато, Лозенска планина, Врачански Балкан, Пирин, Кършалево, Долни Коритен, Конявска планина, Черни рид, Ребро, Драгоман, Кресна-Илинденци, Бебреш, Централен Балкан, Рила, Рилски манастир, Орановски пролом-Лешко, Искърски пролом-Ржана, Плана, Острица, Беласица, Огражден-Малашево, Голак, Верила, Руй,Осоговска планина, Земен, Скрино, Кървав камък, Родопи-Западни, Попинци, Западна Стара Планина и Предбалкан, Етрополе-Байлово, Средна гора, Долна Места, река Палакария, Любаш, Изворо, Круше, Река Места, Рупите-Струмешница, Среден Пирин-Алиботуш, Централен Балкан-буфер.

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 г.)

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2014-2020 г.) отговаря в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2014-2020 г. и е съобразен с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.) Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и на националните им съответстващи документи - Националната програма за развитие „България 2020” и Националната програма за реформи 2012-2015 г. При разработването на РПР са взети предвид посоките на интервенции на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район. При определянето на целите и приоритетите за развитие на района е използван принципа на съответствие със специфичните проблеми и нужди и е поставен акцент върху неговия специфичен местен потенциал за развитие.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Те са основна част от системата за наблюдение на изпълнението на плана, която съгласно Закона за регионалното развитие обхваща още: източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация; органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Информационната осигуреност на индикаторите е от НСИ и Евростат, както и от други официални централни, регионални и местни източници като секторни министерства, управляващи органи на оперативните програми, Изпълнителна агенция по околна среда, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт по публична администрация, областни и общински администрации на територията на Югозападен район и др. Използвани са и данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.

Системата за наблюдение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва няколко групи количествени индикатори, както следва:

- синтезиран пакет от основни макроикономически индикатори;

- индикатори във връзка със Стратегия „Европа 2020“;

- глобални екологични индикатори;

- ключови индикатори по приоритети на РПР на ЮЗР.

За посочените групи индикатори в РПР на ЮЗР 2014-2020 г. са посочени изходни, междинни и целеви стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите на плана (в годишните доклади за наблюдение изпълнението на РПР, в междинната и последващата оценка на плана и др.)

- Анализ на изменението на основните макроикономически индикатори.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | БВП на човек от населението – лв. | 16 087 (2010 г.) | 18 000 | 22 000 | Ежегодно | НСИ |
| 2 | Дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС 27 - % | 75 (2009 г.) | 80 | 90 | Ежегодно | Евростат |
| 3 | Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - % | 7,3 (2011 г.) | 6,5 | 5 | Ежегодно | НСИ |
| 4 | Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години - % | 56,8 (2011 г.) | 59 | 64 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Общ доход на лице от домакинство - лв. | 4 173 (2010 г.) | 4 900 | 5 800 | Ежегодно | НСИ |

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

По показателя БВП на глава от населението за 2012 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Достигнатата през 2012 г. средна стойност на БВП на човек в Югозападния район е 17 887 лв. при среден показател за страната от 10 956 лв. Нарастването за района спрямо 2011 г. е с 716 лв. на човек – 4,2%, което е по-малко в сравнение с периода 2010-2011 г. (1 093 лв. на човек – 6,8%). По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Традиционно, с най-голям размер е БВП на човек в област София (столица) - 31 070 лв. за 2011 г., като за 2012 г. се регистрира слабо нарастване - 31 210 лв. Област София (столица) изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие. През 2012 г. спрямо 2011 г. намаляване на стойностите на БВП на човек от населението се регистрира в областите Кюстендил и Перник, съответно от 5 992 лв. на 5 914 лв. в област Кюстендил и от 6 470 лв. на 5 784 лв. в област Перник. В Софийска област и област Благоевград тенденцията е за увеличаване на стойностите на показателя, съответно от 11 819 лв. през 2011 г. на 12 135 лв. през 2012 г. в област Софийска и от 7 168 лв. през 2011 г. на 7 392 лв. през 2012 г. в област Благоевград. В процентно съотношение, най-голямо е нарастването на БВП на глава от населението в област Благоевград – с 3,1%, а най-голямо е намалението – в област Перник – с 10,6%.

Фигура 7. Брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2011-2012 г. (лева)

Източник: Национален статистически институт

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението от средната стойност на ЕС-28

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Евростат.

В сравнение с регионите в ЕС, Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони от ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС. По последни налични данни, БВП на глава от населението по покупателна способност на района през 2011 г. нараства с 3% на годишна база и възлиза на 78% от средната стойност за ЕС-28. Средната стойност по този показател за страната през същата година възлиза на 46% и бележи нарастване от 2% на годишна база.

- Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

През 2014 г. коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в ЮЗР достига 8,9%, като спрямо 2013 г. намалява с 0,9%. Същата тенденция е характерна и средно за страната и за ЕС-28. Коефициентът на безработица в страната през 2014 г. намалява с по-голям процент от средния за ЮЗР - 1,5% на годишна база и достига 11,4%. В ЕС-28 стойностите на показателя намаляват от 10,9% през 2013 г. на 10,2% през 2014 г.

На областно ниво в ЮЗР, през 2014 г. на годишна база намаляване на коефициента се отчита в областите София (столица) - с 1,9% и Кюстендил – с 0,7%. При всички останали области в района се наблюдава увеличение, съответно: област Благоевград – с 0,6%, област Перник – с 0,1% и Софийска област – с 2,7%.

- Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

При коефициента на икономическа активност в ЮЗР през 2014 г. се наблюдава минимално нарастване - с 0,1% на годишна база, като стойността на показателя достига до 58,5%. Тенценцията за страната е сходна – нарастване с 0,2% през 2014 г. (54,1%) спрямо 2013 г. (53,9%). Традиционно в ЮЗР, коефициентът е с най-високи стойности в област София (столица) – 61,1% и през двете години – 2013 г. и 2014 г. Стойностите на показателя намаляват в най-голяма степен в област Кюстендил – от 49,8% през 2013 г. на 48,6% през 2014 г., следвана от област Благоевград – от 59,4% на 58,9%. Освен това, област Кюстендил е и с най-ниски стойности на коефициента в района. Увеличение на коефициента на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години се отчита в област Перник – от 52,3% на 53,1% и Софийска област – от 51,5% на 52,3%.

- Общ доход на лице от домакинството

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Общият доход на лице от домакинството в ЮЗР през 2014 г. е по-висок от средния за страната (5 018 лв.) и възлиза на 5 819 лв. На годишна база спрямо 2013 г. обаче в района се отчита намаление с 4,3%, като тенденцията за страната е също за намаление (минимално с 1,5%). Намалението на общия доход на лице от домакинството през 2014 г. в ЮЗР се дължи на област София (столица) – от 7 441 лева за 2013 г. на 6 890 лв. за 2014 г. При всички останали области се наблюдава минимално увеличение на стойностите на годишна база спрямо 2013 г., като най-голямо е в област Кюстендил – 10,4%.

На територията на ЮЗР, през 2014 г. най-висок е общият доход на лице от домакинството в област София (столица) – 6 890 лв., следвана от област Перник – 5 941 лв., а най-нисък – в Софийска област – 3 771 лв. и област Кюстендил – 3 966 лв. (въпреки най-голямото процентно нарастване).

Фигура 8. Общ доход на лице от домакинството за периода 2013-2014 г. (лева)

Източник: Национален статистически институт

- Анализ на изменението на индикаторите по отношение на Стратегия “Eвропа 2020”.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020” | Изходни | Междинни (2015) |  | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години - % | 71,2 (2011 г.) | 74 |  | 80 | Ежегодно | НСИ, Евростат |
|  | - Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г. | 49,2 (2011 г.) | 51,5 |  | 55 | Ежегодно | Евростат |
| 2 | Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП | 1,03 (2010 г.) | 1,6 |  | 2,5 | Ежегодно | НСИ |
| 3 | Цели „20/20/20” по отношение на климата/ енергията: |  |  |  |  |  |  |
|  | - съкращаване на емисиите на СО2 | - |  | - | 20 | Ежегодно | НСИ, ИАОС |
|  | - дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия - % | n/a |  | 15,5 | 18 | Ежегодно | НСИ, АУЕР |
|  | - повишаване на енергийната ефективност - % |  |  |  | 27 | Ежегодно | НСИ, АУЕР |
|  | - намаляване на енергийната интензивност на БВП - % |  |  |  | 55 | Ежегодно | НСИ, |
| 4 | Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.) - % | 3,6 (2011 г.) |  | 3,55 | 3,5 | Ежегодно | НСИ |
|  | Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - % | 41 (2010 г.) |  | 45 | 50 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души | 744,6 (2010 г.) |  | 718,5 | 670,1 | Ежегодно | НСИ |

- Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в Югозападния район за 2014 г. регистрира първото си, макар и слабо, нарастване от 2011 г. Стойността му за 2014 г. е 70,1%, като увеличението на годишна база е 0,9% (2013 г. – 69,2%).

- Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 навършени години в ЮЗР за 2014 г. – 55%, е по-висок от средния за страната през същата година – 50%. Спрямо 2013 г., за района се регистрира нарастване на коефициента с 1,6%, което е по-ниско от нарастването средно за страната - 2,6%. На областно ниво през 2014 г. се открояват различия в стойността на коефициента, като с по-високи стойности са област София (столица) – 59,4% (нарастване от 2,6% спрямо 2013 г.) и област Благоевград – 57,7% (нарастване от 0,9% спрямо 2013 г.), с относително по-ниски стойности са област Перник – 48% (намаление с 0,6% спрямо 2013 г.) и област Софийска – 45,3% (намаление с 1% спрямо 2013 г.), а с най-ниска стойност е област Кюстендил – 36% (нарастване с 0,5% спрямо 2013 г.)

- Инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП)

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Делът на инвестициите в НИРД от БВП на ЮЗР през 2013 г. е 1,13%. Отчита се минимално нарастване на показателя спрямо предходната година от 0,04% (за 2012 г. – 1,09%). За сравнение, средно за страната делът на инвестициите в НИРД от националния  БВП през 2013 г. е 0,64% (нарастване от 0,2% спрямо 2012 г. – 0,62%).

- Индикатори по отношение на климата/енергията

Националният статистически институт и институциите, отговорни за провеждане на политиката в секторите околна среда, възобновяема енергия и енергийна ефективност (респективно свързани със съкращаването на емисиите на парникови газове) – Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Изпълнителната агенция по околна среда, не поддържат данни по дефинираните показатели (емисии на парникови газове, дял на ВЕ в брутното крайно потребление на енергия, повишаване на енергийната ефективност и енергийна интензивност на БВП) на регионално, областно и местно ниво. Разполагаемата информация на съответните ведомства е на национално ниво. Поради тази причина обективно проследяване на съответните индикатори на ниво ЮЗР не е възможно и представените по-долу данни са за цялата страна.

- Съкращаване на емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент и без сектор Земеползване, промяна в земеползването  и горско стопанство)

През 2013 г. по предварителни данни на ИАОС емисиите на парникови газове за България са в размер на 54 842,73 кт. CO2-екв. спрямо 60 151,51 кт. CO2-екв. за 2012 г. Намалението на годишна база е 8,8%.

- Дял на ВЕ в брутното крайно потребление на енергия

Според данни на НСИ и АУЕР делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в страната през 2013 г. продължава да следва трайната тенденция на нарастване, установена през последните години, достигайки 19%. За сравнение през 2012 г. показателят е в размер на 16,3%.

- Енергийна интензивност на БВП

Следва да се отбележи, че това е основният показател, който се използва от отговорните институции за измерване на нивото на енергийна ефективност. През 2013 г. по данни на НСИ и АУЕР стойността му за страната е 0,603 т.н.е. за 1000 евро БВП, което потвърждава тенденцията за устойчиво намаление през последното десетилетие. За 2012 г. индикаторът се изчислява на 0,658 т.н.е. за 1000 евро БВП, т.е. намалението на годишна база е 8,4%.

- Дял на преждевременно напусналите образователната система на възраст 18-24 г.

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (на 18-24 навършени години) за ЮЗР през 2014 г. е 5,9%. В сравнение с предходната година се отчита увеличение с 1,1% (за 2013 г. – 4,8%). Средният показател за страната е значително по-висок – 12,9% за 2014 г. при 12% за 2013 г.

- Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в ЮЗР през 2014 г. е 43,0%. Регистрира се увеличение от 3,4% на годишна база (за 2013 г. – 39,6%). Средната стойност за страната е сравнително по-ниска – 30,9% за 2014 г., което е увеличение от 1,5% спрямо предходната година – 29,4% за 2013 г.

- Население в риск от бедност или социално изключване

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Населението в риск от бедност или социално изключване в ЮЗР през 2013 г. наброява 852,1 хил. лица или 40,1% от населението на района. Индикаторът регистрира слабо намаление на годишна база от 1,2% (2012 г. - 881,8 хил. лица). Средно за страната през 2013 г. населението в риск от бедност е 48%, като също се регистрира спад спрямо 2012 г., 1,3% (49,3%).

На вътрешнорегионално ниво индикаторът варира, като най-висок е за област Перник – през 2013 г. 56,5% от населението на областта живее в риск от бедност, като се регистрира увеличение с 6,7% спрямо 2012 г. (49,8%). По-ниски са стойностите на индикатора за Софийска област - 49,4% за 2013 г. (нарастване с 0,4% спрямо 2012 г.) и област Кюстендил - 44,1% (намаление с 10,7% спрямо 2012 г.) През 2013 г. в ЮЗР най-нисък е делът на населението в риск от бедност или социално изключване в област София (столица) – 39,0% (намаление с 0,3% спрямо 2012 г.) и област Благоевград – 36,4% (увеличение с 4,8% спрямо 2012 г.)

Таблица 10. Население в риск от бедност или социално изключване по райони от ниво 2 и области на ЮЗР за периода 2012-2013 г. (хил. души и % от съвкупността)

| Статистически райони и области | Население в риск от бедност или социално изключване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  |
|  | Хил. души | % от общото | Хил. души | % от общото |
| България | 3621,1 | 49,3 | 3493,4 | 48,0 |
| Северозападен | 417,3 | 49,7 | 423,7 | 51,5 |
| Северен централен | 456,7 | 53,4 | 398,2 | 47,2 |
| Североизточен | 491,1 | 50,9 | 516,9 | 54,2 |
| Югоизточен | 606,9 | 56,3 | 542,3 | 50,7 |
| Южен централен | 762,8 | 51,7 | 762,9 | 52,3 |
| Югозападен район | 881,8 | 41,3 | 852,1 | 40,1 |
| Благоевград | 102,1 | 31,6 | 116,5 | 36,4 |
| Кюстендил | 74,0 | 54,8 | 58,6 | 44,1 |
| Перник | 65,8 | 49,8 | 74,0 | 56,5 |
| София | 121,5 | 49,0 | 117,9 | 49,4 |
| София (столица) | 510,1 | 39,3 | 507,1 | 39,0 |

Източник: Национален статистически институт

- Анализ на изменението на глобалните екологични индикатори.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) – % | 4,54 (2006 г.) | 5,00 | 5,50 | Различна периодичност в зависимост от данните, предоставяни в рамките на проект CORINE Landcover | ИАОС |
| 2 | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии - %/ %/ % | 64,48/ 30,53/ 4,54 (2006 г.) | 64,48/ 30,07/ 5,00 | 64,48/ 29,57/ 5,50 | Различна периодичност -CORINE Landcover | ИАОС |
| 3 | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението - т/ човек/ година | 3,419 /2010 г./ | 3,000 | 2,600 | Различна периодичност – CORINE Landcover | ИАОС |
| 4 | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение – млн. лв | 460,9 (2011 г.) | 490 | 550 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението – лв. | 216,30 (2011 г.) | 230 | 260 | Ежегодно | НСИ |
| 6 | Дял от територията със силна и много силна податливост на ерозиране – % | 5,14 (2006 г.) | 5,00 | 4,85 | Различна периодичност – CORINE Landcover | ИАОС |
| 7 | Регионален индекс за климатична сигурност - точки | 31,89 (2010 г.) | 37,89 | 46,89 | Различна периодичност – съгласно изследвания | МРРБ |

- Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Информационната осигуреност на индикатора е по данни от проекта CORINE Landcover (Земно покритие), който през 2012-2013 г. е в процес на изпълнение. Към момента на изготвяне на Годишния доклад окончателните данни не са предоставени от ИАОС. Поради инертността на данните по-долу е поместена информация от проекта CORINE Landcover за 2006 г.

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. е 4,54%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,02%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите София (столица) - 20,68% и Перник (6,11%), а в по-ниска степен - областите Благоевград (1,99%), Кюстендил (3,11%) и Софийска (3,90%).

- Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Информационната осигуреност на индикатора е по данни от проекта CORINE Landcover (Земно покритие), който през 2012-2013 г. е в процес на изпълнение. Към момента на изготвяне на Годишния доклад окончателните данни не са предоставени от ИАОС. Поради инертността на данните по-долу е поместена информация от проекта CORINE Landcover за 2006 г.

По данни от 2006 г. съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии за Югозападен район е както следва: 30,53%, 64,48% и 4,54% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 51,68%, 42,31% и 5,02%. В ЮЗР процентът на горските територии е най-голям в област Перник – 41,99%, а на земеделските – в област Благоевград (74,42%).

- Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

Целта на индикатора е да се оцени изпълнението на ангажиментите на страната по Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата от Рио и в частност изпълнението на препоръките на стратегиите Европа 2020 и България 2020 в частта им за намаляване на емисиите на парникови газове, но и на намаляване на енергийната зависимост и енергийния интензитет на икономиката.

С ратифицирането на Протокола от Киото през юли 2002 г., България пое задължение да намали емисиите на парникови газове с 8% за периода 2008-2012 г. спрямо нивата на емисиите през 1988 г., избрана за базова. Емисиите на парникови газове като обща тенденция намаляват за периода 2008-2010 г. По данни на Националния статистически институт за 2011 г. емисиите на страната са с 40% по-малко от 1990 г. Така страната ни се нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото.

Същевременно, в изпълнение на задълженията си по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, България периодично актуализира инвентаризациите на емисиите на парникови газове за страната по източници и поглъщането им по поглътители. Страната изготвя ежегодни национални доклади за инвентаризация на емисиите на парникови газове, започвайки с базисната 1988 г. по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2). Въглеродният диоксид (CO2) формира окол 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Като международен стандарт са утвърдени две методики за оценка на емисиите на парникови газове в атмосферата: CORINAIR (Coordinated Information on the Environment in the European Community - AIR) и IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Международния панел по изменението в климата.

На национално ниво - в България данните за емисиите в атмосферата се докладват от Изпълнителната агенция по околна среда, която изготвя докладите за международните организации. Такива данни за 2012 г. и 2013 г. са налични по-горе – индикатор „Съкращаване на емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент и без сектор Земеползване, промяна в земеползването  и горско стопанство)“, касаещ отчитане на индикаторите по Стратегия „Европа 2020“.

На регионално ниво обаче, в НСИ са налични само данни по методиката CORINAIR. Класификацията на газовете по тази методика изключва две групи парникови газове по IPCC - хидрофлуорокарбони (HFCs) и перфлуорокарбони (PFCs), правейки невъзможно точното изчисление на парниковите газове (приравнени към CO2 еквивалент) на регионално ниво. Изпратено е писмо с искане на актуална информация до НСИ, но такава не е получена.

- Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Към края на 2013 г. се регистрира увеличение на стойностите на индикатора на национално и регионално ниво. Прирастът на годишна база спрямо 2012 г. средно за страната е 18,6%, а за ЮЗР – значително по-висок - 35,7%. Към края на 2013 г. в ЮЗР се намират 29% от дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната и районът възвръща водещото си място по този показател, за разлика от 2012 г., когато е изместен от Югоизточен район. През 2013 г. най-голям обем разходи за ДМА с екологично предназначение от общите за района са извършени в област София (столица) - 59,5% (55% през 2012 г.), следвана от Софийска област – 19,2% (23,1% през 2012 г.). Останалите 3 области – Перник, Кюстендил и Благоевград, се движат в границите на 6,2%-8,6%. При всички области в района през 2013 г. на годишна база се регистрира нарастване на стойностите на индикатора, като най-значително е в област Перник – с 69,2%, следвана от област София (столица) – 46,9%, а най-ниско – в област Кюстендил – 11,7%.

Таблица 11. Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение по райони от ниво 2 и области на ЮЗР за периода 2012-2013 г. (хил. лв.)

| Статистически райони и области | Дълготрайни материални активи с екологично предназначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| България | 4 948 477 | 5 871 089 |
| Северозападен | 592 388 | 605 943 |
| Северен централен | 299 594 | 358 685 |
| Североизточен | 556 835 | 674 907 |
| Югоизточен | 1 492 253 | 1 648 530 |
| Южен централен | 772 599 | 906 826 |
| Югозападен район | 1 234 808 | 1 676 198 |
| Благоевград | 112 601 | 143 684 |
| Кюстендил | 96 557 | 107 819 |
| Перник | 61 431 | 103 938 |
| София | 284 789 | 322 665 |
| София (столица) | 679 430 | 998 092 |

Източник: Национален статистически институт

- Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Наличността на ДМА с екологично предназначение на човек от населението в ЮЗР през 2013 г. следва националната тенденция на прираст  - нарастване с 38,4% (от 570 лв. на 789 лв.), при 19,3% нарастване средно за страната (от 679 лв. на 810 лв.) На областно ниво през 2013 г. най-големи са разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението в Софийска област (1 340 лв.), следвана от област Кюстендил (827 лв.), област Перник (808 лв.) и София (столица) (1 340 лв.), а най-ниски и под средното ниво за района - в област Благоевград – 451 лв.

- Дял от територията на района със силна и много силна податливост на ерозиране

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на ИАОС.

За по-голяма коректност (по предложение на ИАОС)  понятието „податливост на ерозия“ се записва „риск от ерозия“, защото податливостта на почвата на ерозиране се определя въз основа на текстурния клас и съдържанието на хумус в повърхностния слой на почвата, а определянето на риска от почвена ерозия става посредством изролзването на уравнения и последващи изчисления.

Наличната информация за водоплощната почвена ерозия се отнася за 2013 г., като резултатите са получени от ИАОС на базата на използвания математически модел за изчисляване на водоплощната ерозия и уравнението USLE. Данните са получени въз основа на валидирани и адаптирани за условията на България модели за прогнозиране на факторите и интензитета на водоплощната ерозия. Получените резултати са най-достоверни за териториите до 1200 м н.в.

Таблица 12. Риск от водоплощна ерозия на територията на районите от ниво 2 (%)

| Риск от водоплощна ерозия спрямо територията на съответния район | СЗР | СЦР | СИР | ЮИР | ЮЦР | ЮЗР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висок (20 – 40 t/ha/y) | 5.6 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.8 |
| Мн. висок (> 40 t/ha/y) | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |

Източник: Изпълнителна агенция по околната среда и водите

Съгласно данните, в Югозападен район 4,8% от територията на района е с висок риск от водоплощна ерозия, а 1,8% - с много висок риск. Единствено в СЗР и СЦР по-голям процент от територията е с висок и много висок риск от водоплощна ерозия.

Таблица 13. Риск от водоплощна ерозия на територията на съответната област в ЮЗР (%)

| Риск от водоплощна ерозия спрямо територията на съответната област | Благоевград | Кюстендил | Перник | Софийска | София (столица) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висок (20 – 40 t/ha/y) | 2.8 | 4.8 | 2.6 | 8.5 | 5.1 |
| Мн. висок (> 40 t/ha/y) | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 4.2 | 1.0 |

Източник: Изпълнителна агенция по околната среда и водите

В най-неблагоприятно положение е Софийска област, като 8,5% от територията на областта е с висок риск от водоплощна ерозия, а 4,2% - с много висок риск. Най-малък процент от територията с висок и с много висок риск от водоплощна ерозия има област Благоевград.

Ветровата ерозия на почвата се проявява върху равнинни и обезлесени райони. Площите с висока степен на риск от ветрова ерозия се свързват с ниска степен на лесистост и висока податливост на почвите към дефлация. Според използвания в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на уравнението WEQ, рискът от ветрова ерозия на територията на Р. България може да се степенува в зависимост от скоростта на вятъра, почвените условия, различни климатични фактори, като валежи, влажност и др.

По данни на ИАОС през 2013 г. се наблюдава висок и много висок риск от ветрова ерозия само на територията на двата района от ниво 2 - Югоизточен и Североизточен.

- Инсталирани мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на АУЕР.

Произведената електрическа енергия от ВИ в Югозападен район през 2014 г. възлиза на 979 528 MWh, което представлява 13,5% от произведената електрическа енергия от ВИ общо за страната. Водач в страната е Южен централен район с принос 52%. В сравнение с 2013 г., през 2014 г. произведената електрическа енергия от ВИ в ЮЗР се увеличава със 132 599 MWh.

Таблица 14. Инсталирани мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници в областите от ЮЗР към 2014 г.

| Област | Брой енергийни обекти | Инсталирани мощности (MW) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общо | Водноелектрическа енергия | Слънчева енергия | Вятърна енергия | Биомаса | Сметищен газ | Газ от пречиствателни инсталации за отпадни води |
| Югозападен район | 308 | 388,3 | 319,84 | 57,10 | 0,95 | 6,39 | 0,83 | 3,19 |
| Благоевград | 164 | 199,7 | 163,72 | 34,54 | 0,95 | 0,5 | 0 | 0 |
| Кюстендил | 29 | 44,35 | 38,25 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перник | 30 | 6,94 | 0,98 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Софийска | 48 | 68,99 | 55,59 | 8,41 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| София (столица) | 37 | 68,31 | 61,31 | 2,09 | 0 | 0,89 | 0,83 | 3,19 |

Източник: Агенция по устойчиво енергийно развитие

На регионално ниво в производството на електроенергия от възобновяеми източници преобладаваща е водноелектрическата енергия с дял над 82% от всички инсталирани мощности.

На областно ниво най-много са въведените в експлоатация ВИ на територията на област Благоевград - 199,7 MW, а най-малко – на територията на област Перник (6,94 MW). Област Благоевград е водеща в района по производство на водноелектрическа и слънчева енергия и единствена има инсталирани мощности за производство на  вятърна енергия (два енергийни обекта в община Кресна). По отношение на инсталираните мощности за производство на електроенергия от биомаса в ЮЗР, данните на АУЕР показват, че това се осъществява в област Благоевград (община Благоевград) и Софийска област (община Етрополе). Столична община единствена в района има инсталирани мощности за производство на електроенергия от сметищен газ и от газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район и информация за реализацията на проекти на територията на ЮЗР, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”

Включените в приоритета мерки са насочени към постигането на устойчив икономически растеж в района чрез насърчаване развитието на конкурентноспособна икономика и създаване на благоприятни условия за инвестиционна дейност, което има ключова роля за подобряване качеството и стандарта на живот на населението. Акцент е поставен върху иновациите, технологичното обновяване на МСП и повсеместно преминаване към нисковъглеродна икономика.

Приоритет І. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел І.1. Развитие на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД). До 2020 г., делът на инвестициите в НИРД от БВП на района да достигне 2,5%

Специфична цел І.2. Технологично обновяване и енергийна ефективност в МСП

Специфична цел І.3. Подобряване на бизнес инфраструктурата в индустриалните зони

Специфична цел І.4. Оползотворяване на местния туристически потенциал

Специфична цел І.5 Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор и жизнени селски райони

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 1, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Модернизирани и технологично обновени предприятия - брой | n/a | 300 | 750 | Ежегодно | МИЕТ, ИСУН |
| 2 | Нарастване на приходите от дейността на микро, малките и средни предприятия - % | n/a | 10 | 30 | Ежегодно | НСИ |
| 3 | Относителен дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - % | 13,6 (2011 г.) | 16 | 20 | Ежегодно | НСИ |
| 4 | Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия - % | n/a | 15 | 40 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Новоизградени и/или обновени технологични паркове, технологични центрове и бизнесинкубатори – бр. | n/a | 4 | 12 | Ежегодно | МИЕТ, ИСУН, Областни администрации |
| 6 | Новосъздадени клъстери – бр. | n/a | 4 | 10 | Ежегодно | МИЕТ, ИСУН, Областни администрации |
| 7 | Нарастване на приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване - % | n/a | 20 | 45 | Ежегодно | НСИ |
| 8 | Новосъздадени и/или маркетирани туристически продукти и дестинации – бр. | n/a | 5 | 10 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 9 | Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – бр. | n/a | 10 | 20 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 10 | Нарастване на селскостопанската продукция - % | n/a | 5 | 15 | Ежегодно | НСИ |
| 11 | Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за създаване на стопанства от млади фермери – бр. | n/a | 200 | 500 | Ежегодно | МЗХ |
| 12 | Реализирани проекти по ПРСР за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства – бр. | n/a | 300 | 700 | Ежегодно | МЗХ |
| 13 | Реализирани проекти по ПРСР за създаване и подпомагане на микропредприятия – бр. | n/a | 50 | 125 | Ежегодно | МЗХ |

- Модернизирани и технологично обновени предприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., Министерство на икономиката.

Съгласно изпълнени проекти по ОПРКБИ броят на модернизираните и технологично обновени предприятия на територията на Югозападен район през 2014 г. възлиза на 125 с обща стойност на проектите 104 262 819,96 лв. Най-много са технологично обновените предприятия в област София (столица) – 83 бр. с обща стойност на реализираните проекти 61 920 221,16 лв. В област Благоевград са модернизирани 16 бр. предприятия в общините Гоце Делчев (3), Благоевград (4), Петрич (4), Сатовча (1), Сандански (1), Хаджидимово (1), Банско (1), Разлог (1), като общата стойност на проектите възлиза на 16 919 364,55 лв. В област Кюстендил са модернизирани 5 бр. предприятия в общините Кюстендил (2) и Дупница (3), като общата стойност на проектите възлиза на 5 721 369,68 лв. На територията на област Перник са технологично обновени 8 бр. предприятия – в общините перник (7) и Брезник (1) на обща стойност 4 413 522,02 лв. В Софийска област са модернизирани 13 бр. предприятия в общините Ботевград (3), Елин Пелин (2), Костинброд (1), Етрополе (1), Правец (1), Ихтиман (1) на обща стойност 15 288 342,55 лв.

- Нарастване на приходите от дейността на микро, малките и средни предприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Приходите от дейността на предприятията на територията на ЮЗР (сумарно за предприятията, независимо от броя на заетите лица в тях) през 2013 г. възлизат на 124 066 112 хил. лв., което в процентно изражение представлява средно нарастване от едва 0,05% спрямо предходната 2012 г. Нарастването е по-ниско от средното нарастване на приходите на предприятията в страната - 1,12% на годишна база спрямо 2012 г. (243 265 809 хил. лв.)

Разпределението по групи предприятия в ЮЗР спрямо броя на заетите лица в тях е следното:

- Най-голямо е нарастването на приходите от нощувки в предприятията със заети лица до 9 души – нарастване на приходите от дейността с 4,7% за 2013 г. на годишна база при средно за страната – 4%

- Предприятия със заети лица между 10 и 49 души – намаление на приходите от дейността с 5,2% при средно за страната - 0,3%

- Предприятия със заети лица между 50 и 249 души – нарастване на приходите от дейността с 2,2% при средно за страната 1,9%

- Предприятия със заети лица над 250 души – намаление на приходите от дейността с 1,3% при средно за страната 0,5%.

- Относителен дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Относителният дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия в ЮЗР, съотнесен към броя на заетите лица на възраст 15 и повече години възлиза на 59,6% за 2013 г., като нарастването спрямо предходната 2012 г. е с 0,3%. Средно в България 52,5% от заетите лица над 15-годишна възраст през 2013 г. са в микро, малки и средни предприятия (при 52,6% за 2012 г.)

Делът на заетите лица в големи предприятия (с персонал над 250 души) в ЮЗР, съотнесен към броя на заетите лица на възраст 15 и повече години възлиза на 26,9% за 2013 г., като се регистрира нарастване от 0,7% спрямо предходната 2012 г. 24,9% от заетите лица над 15-годишна възраст в страната през 2013 г. са заети в големи предприятия (при 24,7% за 2012 г.)

- Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР през 2013 г. нараства с 85,9% спрямо предходната година и възлиза на 347 952 хил. евро (187 200,7 хил.евро за 2012 г.) Отчетени с натрупване, ПЧИ в района през 2013 г. на годишна база нарастват с 2,6% (от 13 611 094,7 хил. евро на 13 959 046,8 хил. евро).

Подробна информация се съдържа в т. I.2 от настоящия годишен доклад.

- Новоизградени и/или обновени технологични паркове, технологични центрове и бизнесинкубатори

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., Министерство на икономиката (относно създаване или подпомагане на офиси за технологичен трансфер и бизнес-инкубатори) и общините на територията на ЮЗР.

Със средства по ОПРКБИ през 2014 г. в процес на изпълнение са проекти за създаване или подпомагане на 11 офиса за технологичен трансфер на територията на област София (столица), като общата стойност на проектите възлиза на 4 096 161, 83 лв.

През 2014 г. по ОПРКБИ са подпомогнати 2 бизнес-инкубатора на територията на ЮЗР – в област София (столица) и област Кюстендил (община Дупница) с обща стойност на двата проекта 2 171 849,76 лв.

В процес на изграждане е икономическа зона София-Божурище с обща площ 2 550 000 кв.м. Зоната се изгражда от „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД.

- Новосъздадени клъстери

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., Министерство на икономиката (относно подкрепа развитието на клъстери).

Със средства по ОПРКБИ през 2014 г. в процес на изпълнение са проекти за подкрепа развитието на 62 клъстера на територията на ЮЗР - общините Столична (59), Благоевград (2) и Кюстендил (1), като общата стойност на проектите възлиза на 36 888 563,35 лв.

- Нарастване на приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства. Тенденцията на нарастване на приходите от нощувки в ЮЗР, стартирала през 2012 г., продължава и през 2013 г. и 2014 г. Приходите от нощувки в района през 2014 г. възлизат на 184 657 472 лв., което представлява нарастване от 12,1% спрямо предходната 2013 г. (164 670 516 лв.) Темпът на нарастване е по-висок от средния за страната – 10,2% и по-висок от отчетения през 2013 г. на база 2012 г. – 6,2%. На вътрешнорегионално ниво през 2014 г. нарастване на приходите от нощувки се отбелязва във всички области от ЮЗР. С най-високи процентни стойности на нарастване се отличават областите Перник – 50,4% и Софийска – 45,4%. Най-слабо е нарастването в област Благоевград – с 3,7%.

В съвкупните приходи от нощувки, реализирани в страната през 2014 г., ЮЗР запазва третото си място сред районите от ниво 2 (след Югоизточния и Североизточния район), като делът му през 2014 г. е 18,5% (за сравнение през 2013 г. – 18,2%).

През 2014 г. се отчита увеличение и при реализирания брой нощувки в средствата за подслон в ЮЗР (с 3,5% в сравнение с 2013 г.), както и при броя на пренощувалите лица (със 7,4% в сравнение с 2013 г.) През 2014 г. средствата за подслон и местата за настаняване в района са се увеличили с 10,4% (57 бр.) при сравнение на годишна база. Темповете на нарастване са по-високи в сравнение с 2013 г. на годишна база спрямо 2012 г.

- Новосъздадени и/ли маркетирани туристически продукти и дестинации

Информационното осигуряване на индикатора е от три източника - по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по данни, предоставени от Министерството на туризма и по данни на общините на територията на ЮЗР.

Съгласно проекти, финансирани по ОПРР броят на новосъздадените и/ли маркетирани туристически продукти и дестинации в ЮЗР през 2014 г. е 5 бр., като общата стойност на реализираните проекти възлиза на 2 013 226,17 лв. Това са, както следва:

- Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин

- Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня

- Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини (общините Трън, Брезник и Ихтиман)

- По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен

- Развитие за устойчив туризъм (общините Сандански, Петрич и Струмяни).

Допълнително, през 2014 г. в процес на изпълнение са следните 5 проекта на обща стойност 2 434 655,75 лв. за подкрепа на новосъздадени и/ли маркетирани туристически продукти и дестинации, които се очаква да приключат в първата половина на 2015 г.:

- Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге

- Средногорие - популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица

- Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история

- Туристически район „Рила“ (общините Дупница, Бобошево и Рила)

- Долината на Струма (общините Благоевград, Кочериново и Симитли).

- Новосъздадени и/ли подобрени туристически атракции

Информационното осигуряване на индикатора е от три източника - по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по данни, предоставени от Министерството на туризма и по данни на общините на територията на ЮЗР.

Със средства по ОПРР, през 2014 г. са приключили 4 бр. проекти на обща стойност 15 573 202,49 лв., като в резултат е осъществена подкрепа за 5 бр. новосъздадени и/ли подобрени туристически атракции, както следва:

- Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014) - устойчиво развитие на  туристическата атракция „Самуилова  крепост“ в община Петрич

- Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода

- Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм

- Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки“ в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура

Допълнително, през 2014 г. в процес на изпълнение са следните 3 проекта на обща стойност 25 673 434,67 лв.:

- Сандански - зората на  ранното християнство (в процес на изпълнение през 2014 г.)

- Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата (в процес на изпълнение през 2014 г.)

- Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (в процес на изпълнение през 2014 г.)

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., като конкретен бенефициент Министерството на туризма изпълнява проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“ на стойност 3 150 000 лв. Проектът има за цел да допринесе за повишаване на степента на информираност на българските потребители за дестинация България и за разнообразните форми на туризъм, които тя предлага, за формирането на позитивно отношение и стимулиране на избора на България като туристическа дестинация от българските граждани, които предприемат туристически пътувания. Увеличаването на вътрешния туризъм ще допринесе за по-равномерно разпределение на туристическите потоци, до удължаване на сезона и възможностите за работа, в т.ч, и в по-слабо развити райони, като по този начин спомага за повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Сред основните дейности на проекта са:

- „Интегрирана комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм“ и

- „Организиране на тематични журналистически турове“

1.	По дейност „Интегрирана комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм“ е заложено промотирането на 50 малко познати туристически обекта, като от тях в Югозападен район попадат следните туристически обекти:

- Крепост „Траянови врата“-област София

- Музей на минното дело-гр. Перник

- Музей на киселото мляко-с. Студен извор, общ. Трън

- Църквата в с. Беренде, общ. Драгоман

- Драгоманско блато-общ. Драгоман

- Музей на керамиката-с. Бусинци, общ. Трън

- Земенски манастир-гр. Земен, общ. Перник

- Природен парк Беласица-област Благоевград

- Праисторическо светилище Градище-с. Долно Дряново, общ. Благоевград.

Интегрираната комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм е стартирала през последните месеци на 2014 г. и продължава до м. август 2015 г.

2.	В изпълнение на дейност „Организиране на тематични журналистически турове“ през 2014 г. са проведени специализирани журналистически турове, имащи за цел да запознаят представители на медиите с нетрадиционни и по-слабо популярни български дестинации и туристически обекти, да провокират и повишат обществения интерес към тях и да се увеличи дела на българските туристи на
вътрешния пазар. В туровете са включени следните туристически обекти от ЮЗР: хижа
Седемте рилски езера, Седемте рилски езера и к.к. Паничище, рафтинг по р. Струма,
Земенски манастир (община Перник), Гигински манастир (община Брезник, област
Перник) и Германски манастир (с. Герман, област София).

- Нарастване на селскостопанската продукция

Липсва информация по индикатора. Изпратено е писмо до Министерство на земеделието и храните, но обратен отговор не е получен.

- Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за създаване на стопанства от млади фермери

Липсва информация по индикатора. Изпратено е писмо до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските органи, Министерство на земеделието и храните, но обратен отговор не е получен.

- Реализирани проекти по ПРСР за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства

Липсва информация по индикатора. Изпратено е писмо до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските органи, Министерство на земеделието и храните, но обратен отговор не е получен.

- Реализирани проекти по ПРСР за създаване и подпомагане на микропредприятия

Липсва информация по индикатора. Изпратено е писмо до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските органи, Министерство на земеделието и храните, но обратен отговор не е получен.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 1.

През 2014 г. са приключени или в процес на реализация проекти за технологично обновяване на предприятия, като над 60% от проектите са с бенефициенти предприятия от област София (столица). Подпомогната е дейността на няколко клъстера и офиси за технологичен трансфер. Минимален напредък се реализира в сферата на изграждането на бизнес и индустриални зони и паркове. Минимално е нарастването и при дела на извършените разходи за НИРД в ЮЗР от БВП на района.

По отношение развитието на туристическата индустрия в ЮЗР, може да се направи заключение, че се наблюдава постепенно възстановяване. Значително нарастват реализираните нощувки и приходите от тях. Приключени или в процес на реализация през 2014 г. са редица проекти за създаване/подобряване на туристически продукти и туристически атракции, които допринасят за отключване и оползотворяване на местния туристически потенциал.

Липсва информация за реализирани проекти, насочени към подобряване конкурентоспособността на аграрния сектор, към модернизиране и/ли преструктуриране на земеделски стопанства, към подпомагане на микропредприятия в селски райони.

Приоритет II. „Развитие на техническата инфраструктура“

Включените в приоритета мерки са насочени към развитие на техническата инфраструктура, което е основен фактор за повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика и за подобряване на качеството на живот. Направленията, в които се предвиждат интервенции, са пътна инфраструктура, инфраструктура за водоснабдяване и канализация и за твърди битови отпадъци, информационна и комуникационна инфраструктура и енергийна инфраструктура.

Приоритет II. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел ІІ.1. Подобряване на регионалната и местна транспортна инфраструктура

Специфична цел ІІ.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура

Специфична цел ІI.3. Усъвършенстване на системата за управление на твърди битови отпадъци

Специфична цел ІІ.4. Разширяване на газопреносната мрежа и ползването на възобновяеми източници на енергия

Специфична цел IІ.5. Развитие на информационно-комуникационнте технологии за осигуряване на повсеместен достъп, високо качество и широко ползване

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 2, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| Приоритет 2. Развитие на техническата инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас - км | n/a | 80 | 160 | Ежегодно | АПИ, ИСУН, НСИ |
| 2 | Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас - км | n/a | 100 | 250 | Ежегодно | МРР, АПИ, ИСУН, Областни администрации |
| 3 | Население с подобрен транспортен достъп - % | n/a | 15 | 35 | Ежегодно | MT, АПИ, ИСУН |
| 4 | Дял на домакинствата с широколентов достъп до Интернет - % | 54 (2011 г.) | 70 | 85 | Ежегодно | Евростат, НСИ |
| 5 | Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура – бр. | n/a | 20 | 40 | Ежегодно | МОСВ, ИСУН, Областни администрации |
| 6 | Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води - % | 74 (2011 г.) | 79 | 85 | Ежегодно | НСИ |
| 7 | Новоизградени регионални системи за управление на отпадъците – бр. | n/a | 3 | 6 | Ежегодно | МОСВ, ИСУН, Областни администрации |

- Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ и ИСУН.

Дължината на новоизградените и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас в ЮЗР към края на 2013 г. нараства с 25 км в сравнение с предходната година, което се дължи на изграждане на автомагистралните участъци: връзка на АМ „Хемус“ със Софийски околовръстен път при гара Яна – 8 км и Лот 1 на АМ „Струма“ – Долна Диканя-Дупница – 17 км.

Към 01.05.2015 г. със средства по ОПТ 2007-2013 г. на територията на Югозападен район в процес на изпълнение и строителство са следните проекти:

- Доизграждане на автомагистрала „Струма”:

- ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37,5 км. – от км 322 до км 359. Обектът се намира на територията на област Кюстендил и област Благоевград. Строителството започва в края на месец юли 2013 г., като срокът за завършване на обекта  е удължен до 31.10.2015 г. Проектът е на стойност 358 млн. лв.

- ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” с дължина 14,7 км. – от км 423 до км 438. Обектът се намира на територията на област Благоевград. Първата копка е направена на 5 април 2012 г., като срокът за приключване на строителството е удължен до 31.07.2015 г. Стойността на проекта е 67 млн. лв.

- Четвъртата отсечка от автомагистралата – ЛОТ 3 „Благоевград-Сандански” с дължина 62 км, се планира да бъде изградена със средства по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. В средата на 2013 г. е сключен договор по проект „Подготовка Лот 3 на автомагистрала „Струма“. Проектът включва проектиране на участъка и други подготвителни дейности до етап строителство. Стойността му е 7,7 млн. лв, а срокът за приключване - края на м.август 2015 г. Трасето е разделено на три подучастъка с приблизителни дължини, както следва:

Лот 3.1, между Благоевград и Крупник, с дължина от 17 км, със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина от 2 км при с. Железница;

Лот 3.2, между Крупник и Кресна, с приблизителна дължина 21 км. Участъкът преминава основно през планински терен и в голямата си част е тунел в Кресненското дефиле с обща дължина около 15,5 км;

Лот 3.3, между Кресна и Сандански, с дължина от 23 км.

На 1 август 2014 г. са обявени обществени поръчки за проектиране и строителство на Лот 3.1. и Лот 3.3. Индикативната стойност на Лот 3.1. е 150 млн. лева, а на Лот 3.3 е 200 млн. лева. Все още не е обявен търг за Лот 3.2. В края на м.март 2015 г. е обявена обществена поръчка за изготвяне на нов идеен проект за участъка в Кресненското дефиле. Целта е да се разработи алтернативен идеен проект на 15-километровия тунел.

- Изграждане на Лот 1 от АМ Калотина-София – Западна дъга на Софийски околовръстен път – участък 1 – от магистрала „Люлин” до река Какач (близо до бул. „Сливница”). Отсечката е с дължина 3 км и е на стойност около 47 млн. лв. Изграждането стартира в началото на м. септември 2012 г. и следва да приключи до 31.10.2015 г.

Към 01.05.2015 г. със средства по ОПРР 2007-2013 г. в процес на изпълнение е проект Лот 70 - „Северна скоростна тангента” (гр. София). Проектът включва проектирането и изграждането на нова пътна отсечка с дължина 16,5 км. Северната скоростна тангента преминава през землищата на кварталите на София - Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци и Враждебна. Общата стойност на проекта е 234,996 млн. лв. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 17.02.2014 г., но поради проблеми с отчуждаването на имоти по трасето на магистралата началото на строителството на Северната тангента се забавя и започва на 18 февруари 2015 г. Крайният срок за завършването на обекта в рамките на ОПРР 2007-2013 г. е до края на 2015 г. Изграждането на Северната скоростна тангента е от изключително значение за трафика в района на София. Тя ще осигури свързаност между няколко коридора от Трансевропейската транспортна мрежа - №4, №8 и №10 и ще облекчи трафика от международни превози от и до Гърция, Румъния, Македония и Сърбия. Чрез новата магистрала ще се осигури връзка на АМ „Тракия”, АМ „Хемус”, АМ „Люлин” и пътят София – Калотина, и ще се постигне разтоварване на трафика както в района на столицата,така и по околовръстния път на София.

- Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас

Информационната осигуреност на индикатора е от няколко източника - Агенция „Пътна инфраструктура“, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (към Министерство на регионалното развитие и благоустройството), общините на територията на ЮЗР, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (към Министерство на регионалното развитие и благоустройството).

Дължината на рехабилитираните пътища от второкласната и третокласната мрежа в ЮЗР през 2014 г. е 71 км, както следва:

- Превантивни ремонти по програма „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ на следните участъци:

На територията на Софийска област:

Път II-37 Джурово-Етрополе-Златица-Пирдоп – от км 35 до км 42 (7 км) – със стойност на строително-монтажните работи (СМР) – 4,864 млн. лв.;

Път III-822 Самоков-Живково-Ихтиман от км 0 до км 35 (35 км) и стойност на СМР – 1,965 млн. лв.;

На територията на област Перник:

Път III-605 Батановци-Пали Лула-Гигинци от км 9 до км 21 (12 км) и стойност на СМР от 2,745 млн. лв.;

На територията на област Кюстендил:

Път III-8406 Гара Белица-Белица – участък от км 0+000 до км 0+300 (0,3 км). Стойността на извършения ремонт е 199 993 лв.

- Завършване през 2014 г. на проект, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. – Лот 33 Път III-1801 – о.п. София-кв.Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр.Перник (кв.Мошево) от км 0 до км 4 и от км 4 до км 18 с дължина 17,7 км.  Общата стойност на проекта е 11,227 млн. лв. С рехабилитацията на третокласния път се облекчава трафикът през Владая и Княжево и се осигурява по-бърз достъп до северните квартали на София. Това е и дублираща връзка на магистрала „Люлин“ между гр.София и гр.Перник.

Към 01.05.2015 г. в Югозападния район се изпълняват проекти за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа със средства от други финансови инструменти и програми, както следва:

- Със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г:

- община Сливница реализира проект на обща стойност близо 7 млн. лв. за рехабилитация и реконструкция на пътища в общината. Проектът включва четири пътя:

1. общински път SFO3214 – от км 0 до км 3, връзка с път ІІІ-811 „София-Алдомировци-Трън“;

2. общински път Алдомировци–Извор–Бахалин – от км 0 до км 6;

3. общински път Алдомировци–Братушково  - от км 0 до км 2;

4. общински път Алдомировци-Радуловци – от км 0 до км 4;

- в процес на изпълнение е проект на община Челопеч „Реконструкция и рехабилитация на път SFO 1300 (Път II.37 Златица-Панагюрище)-Карлиево-граница община Челопеч – (Път I-6) от км 0 до км 2 и на път SFO 1431 (Път II.37 Златица – Панагюрище)-Църквище-граница община Челопеч – (Път I-6) от км 0 до км 2, на обща стойност 2,258 млн.лв.;

- община Разлог изпълнява 2 проекта:

проект „Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”. Проектът включва рехабилитация на участъци от 5 общински пътя и е на стойност 4, 754 млн. лв.

проект „Подобряване на пътната и водопроводната инфраструктура в община Разлог“ на обща стойност 5,853 млн. лв. без ДДС, от които бюджетът за реконструкция и изграждане на общински пътища е 4,198 млн. лв. без ДДС;

- в процес на изпълнение е проект на община Белица „Реконструкция на общински път BLG 3023 (/ІІІ – 8406 /Белица – м.Адрианов чарк ), от км. 0 + 000 до км. 10 + 163.37. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Горно Краище до ПСОВ „Белица” – община Белица“. Договорените средства са в размер на 5,603 млн. лв.;

- община Сапарева баня изпълнява проект за рехабилитация на „Път ІV-62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” на стойност 5,414 млн.лв.;

- община Трън осъществява проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги”. Проектът е на стойност 5,425 млн.лв. и предвижда рехабилитация на 8 пътни отсечки с обща дължина около 14 км:

1. II – 63, Трън - Стрезимировци/ - Бераинци от km. 0+000 до km. 1+046.64;

2. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Турoковци от km. 0+000 до km. 0+848.07;

3. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Забел от km. 0+000 до km. 1+700;

4. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Залениград от km. 0+000 до km. 2+300;

5. II – 63, Трън - Стрезимировци/ - Милославци от km. 0+000 до km. 1+900;

6. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Главановци - Рани луг от km. 0+000 до km. 3+000;

7. III – 637, Трън - Вукан/ - Бусинци от km. 0+000 до km. 2+291.22;

8. III – 637, Трън - Вукан/ - Студен извор от km. 0+000 до km. 1+077.98.

Срокът за изпълнение на горепосочените проекти е до края на 2015 г.

- Със средства по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. - община Гоце Делчев е партньор с община Орайокастро (Гърция) в съвместен проект ROADS (Re-Enforce Optimal Actions and Development Startegies). Проектът цели подобряване на състоянието на пътни участъци в двете общини и включва:

- цялостна рехабилитация на общински път BLG 1091 с.Брезница – м.Чарка с дължина 5,5 км на територията на община Гоце Делчев -  като алтернативен на път ІІ-19 Симитли – Гоце Делчев – ГКПП Илинден-Ексохи;

- реконструкция на път общински път Пенталофос-Неохоруда с дължина 1,4 км на територията на община Орайокастро - като алтернативен път, свързващ общината с магистрала Егнатия Одос.

Общата стойност на проекта е 2,581 млн. евро, а бюджетът на община Гоце Делчев е 1,276 млн.евро. Рехабилитираните отсечки са открити през 2014 г.

- Със средства по програма „Транзитни пътища V”, с държавногарантиран заем от Европейската инвестиционна банка (65%) и национално съфинансиране (35%), към 01.05.2015 г.  на територията на ЮЗР продължава рехабилитацията на следните пътни участъци:

- Лот 17 – Път II-16 Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър (област Софийска и област Враца) на стойност 46,5 млн. лв. с обща дължина 81,7 км. Крайният срок за приключване на рехабилитацията е удължен до 21.06.2015 г. Път II-16 е алтернатива на път I–1 за връзка на Северозападна България с гр. София, връзка с градовете Своге и Мездра и връзка към много туристически обекти в Искърското дефиле.

- Лот 22А – Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог и Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово с обща дължина 109,8 км и на обща стойност 38,16 млн. лв. Срокът за изпълнение е 01.08.2015 г. Включените за рехабилитация отсечки са от важно значение, както за транспортната обслуженост на местното население, така и за транзитно преминаващите през ГКПП „Илинден” и към границата с Гърция.

В областта на транспортната инфраструктура към 01.05.2015 г. в ЮЗР се изпълняват или са приключени следните проекти, съфинансирани по оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., които се отнасят до модернизация на жп инфраструктурата и доизграждане на софийското метро:

- Комплексна реконструкция на Централна ж.п. гара – София като част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата” – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап”. Стойността на сключените договори във връзка с реконструкцията на Централна ж.п. гара възлиза на около 75 млн. лв. Ремонтните дейности предвиждат пълна рехабилитация на сградата и пероните. Изпълнението на СМР започна през 2014 г. като крайният срок за тяхното завършване е краят на 2015 г.

- „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. Проектът е на стойност 56 млн. лв. и в рамките му ще бъдат изготвени технически проекти за двата участъка, както и други подготвителни дейности преди етап строителство. Периодът на изпълнение е 03.01.2014 г. – 31.12.2015 г.

- През 2015 г. е завършен Етап 3 от първия метродиаметър на софийското метро, разделен на 2 лота:

- Лот 1 - участък „Бул.Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София” – продължение на първия метродиаметър с дължина 5 км и 4 броя метростанции (2 подземни и 2 открити). Строителните дейности започват през м. ноември 2012 г., като официалното откриване е на 20.04.2015 г.

- Лот 2 - участък ж.к. „Младост 1 – Бизнес парк в ж.к. Младост 4” - отклонение на първия метродиаметър. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2,7 км и 3 метростанции. През м.март 2013 г. е подписан договорът с изпълнителя, а откриването на участъка е на 08.05.2015 г.

Общата стойност на Етап 3 е близо 215 млн. лв., от които 183 млн. лв. безвъзмездна помощ по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и 32 млн. лв. – национално съфинасиране.

- Едновременно с разширението на първия метродиаметър се реализира и разширение на втория метродиаметър в южна посока с още една метростанция до ул. „Сребърна” в кв. „Хладилника”. Участъкът включва трасе с дължина 1.3 км и една подземна метростанция. За изпълнението на проекта е сключен договор на стойност 42 млн. лв. без ДДС. На 1 август 2014 г. започва строителството от метростанция „Джеймс Баучер“ по продължението на бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“. Плановете на Столична община са продължението на линията да бъде изградено за 22 месеца. Участъкът е включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., като Столична община е осигурила изпреварващо финансиране в рамките на съфинансирането на проекта.

- През 2015 г. със средства но новата транспортна оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. предстои да започне изграждането и на третия метродиаметър в гр.София. Утвърденото трасе на третия метродиаметър ще е, както следва: Депо и първа метростанция на бул. „Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част (Орлов мост, НДК, бул. „България”) – кв. „Красно село” – ж.к. „Овча купел” с последна метростанция до Околовръстното шосе и ж.п. линията София-Перник. Дължината на трасето е 16,5 км. с 19 метростанции. Третата метролиния е разположена подземно в централната градска част – 60%, и на открито, в периферните части на града – 40%. Прогнозният пътнически поток е 162 хил. д. Предвидени са перспективни отклонения в източна посока към кварталите „Гео Милев” и „Слатина” и в западна посока по ул. „Дойран”.

Цялото трасе е разделено на три етапа:

- Етап 1 – бул. „Вл. Вазов” - Орлов мост - НДК- бул. „България” - кв. „Красно село” с дължина 7 км и 7 метростанции. Трасето е подземно.

- Етап 2 - кв. „Красно село” – кв. „Овча купел” - околовръстно шосе и жп линия София – Перник.

- Етап 3 - бул. „Ботевградско шосе” - бул. „Вл. Вазов”.

- Население с подобрен транспортен достъп

Липсва информация по индикатора. Изпратени са писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обратен отговор от АПИ не е получен. МТИТС предоставя данни за населението, ползващо метро в столицата, съгласно които съотношението влезли пътници (изчислени средно дневно към 31.10.2014 г.) спрямо общото население на гр. София (данни за населението за 2013 г. на НСИ) е 18%.

- Дял на домакинствата с широколентов достъп до Интернет

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ и Евростат.

ЮЗР се характеризира с най-висока информационна осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават териториални различия в степента на развитие. Достъпът до високоскоростен Интернет е осигурен в градовете и общинските центрове, а в по-малките населени места и особено в пограничните и периферните райони степента на проникване на информационни технологии е по-ниска, както и качеството на предоставяните услуги.

По данни на Евростат делът на домакинствата с достъп до широколентов Интернет в ЮЗР през 2014 г. е 63%. Отчита се намаляване на годишна база с 1% (за 2013  г. – 64%), което е първият спад на показателя за последните години, в които се регистрираше устойчиво нарастване. За сравнение, средният показател за цялата страна за 2014 г. е 56%, като се отбелязва нарастване от 2% спрямо 2013 г. (54%). Показателите на ЮЗР постепенно се доближават до средното ниво за ЕС-28 – 78% за 2014 г. (76% през 2013 г.).

По данни на НСИ на вътрешнорегионално ниво за 2013 г. най-значителен е делът на домакинствата, използващи интернет в област София (столица) – 70,9%. За същата година показателят за област Благоевград възлиза на 60,5%. Относително по-нисък е в областите Кюстендил – 52,4%, Перник – 48,4% и Софийска – 44,1%.  С най-голям темп на годишна база нараства използването на Интернет от домакинствата в област Кюстендил – с 20,7% (31,7% за 2012 г.), а с по-малък - в областите Перник – с 6,1% (42,3% за 2012 г.), Благоевград – с 5,6% (54,9% за 2012 г.) и София (столица) –с 4,7% (66,2% за 2012 г.) В област Софийска се отчита намаление на относителния дял с 5,1% (49,2% за 2012 г.)

Фигура 9. Дял на домакинствата с достъп до Интернет в областите от ЮЗР (%)

Източник: Национален статистически институт

- Реализирани проекти по Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Министерство на околната среда и водите и общините от ЮЗР. Писмо с искане за информация е изпратено и до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Министерство на земеделието и храните, но отговор не е получен.

През 2014 г. на територията на ЮЗР се изпълняват 27 проекта по ОПОС 2007-2013 г. и ПРСР 2007-2013 г. за изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води. Следва да се отбележи, че 3 от проектите по ОПОС са временно спрени. Инвестиционните проекти са, както следва:

По ОПОС – 11 бр. проекти:

- „Интегриран воден проект - гр. Пирдоп” – „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа“ - община Пирдоп – на стойност 42,891 млн. лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе” – община Етрополе – на стойност 21,516 млн. лв.;

- „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ” - община Банско - на стойност 86,590 млн. лв.;

- „Реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. „П.Яворов” гр. Благоевград” – община Благоевград - на стойност 6,621 млн. лв.;

- „ГПСОВ - Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея” – община Ботевград - на стойност 19,228 млн. лв.;

- „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич” – община Петрич - на стойност 23,170 млн. лв. Проектът е временно спрян;

- „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” – община Костинброд - на стойност 94,476 млн. лв.;

- „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” – Столична община – на стойност 3,850 млн лв.;

- „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” – Столична община - на обща стойност 57,752 млн. лв.;

- „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” - ІІ етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров“ в гр.София – Столична община - на стойност 4,314 млн. лв. Проектът е временно спрян;

- „Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор” – Столична община - със стойност от 27,551 млн. лв. Проектът е временно спрян.

Гореизброените проекти следва да бъдат финализирани до края на 2015 г.

По ПРСР – 16 бр. проекти:

- Проект на община Бобов дол за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мламолово на стойност 1,930 млн. лв.;

- Проект „Подобряване на пътната и водопроводната инфраструктура в община Разлог“. Общата стойност е 5,853 млн. лв. без ДДС, а само за изграждане и реконструкция на обекти от водопроводната мрежа – 1,388 млн. лв. Проектът следва да приключи през 2015 г.;

- Проект на община Сандански за реконструкция на водопроводната система на селата Ново Делчево, Дамяница и Стожа, който следва да приключи през 2015 г.

- Проект „Реконструкция на общински път BLG 3023 (/ІІІ – 8406 /Белица – м.Адрианов чарк ), от км. 0 + 000 до км. 10 + 163.37 на територията на община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Горно Краище до ПСОВ „Белица”- община Белица”. Договорените средства са в размер на 5,603 млн. лв.

- В рамките на проект, финансиран с 3,258 млн. лв, е извършена пълна реконструкция на основните клонове на вътрешната водопроводната мрежа в с. Горна Брезница, община Кресна. Подобрена е уличната настилка по централните улици на селото, където минават клоновете на водопроводната мрежа и вече е изградена канализационна мрежа.

- Община Петрич реализира три проекта:

- „Вътрешна канализационна мрежа в с. Михнево“ – на стойност 5,645 млн. лв.;

- „Канализация на с.Габрене, община Петрич“ – на стойност 4,804 млн. лв.;

- „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Рупите и водоснабдяване на с.Марикостиново, община Петрич“ – на стойност 4,048 млн. лв.;

- Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката“ – община Струмяни. Проектът е с бюджет от 2,955 млн. лв.

- Община Радомир реализира три проекта:

- „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната и пътна инфраструктура на населените места в община Радомир в т.ч.: Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Дрен и на с.Долна Диканя“. В рамките на проекта със стойност 4,460 млн. лв. се предвижда цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на двете села;

- „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир, в т.ч.: Ремонт на водопровод за с.Друган.“ Проектът е на стойност 192 762 лв. и включва ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод – с.Старо село-с.Друган;

- „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир, в т.ч.: Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка, с.Старо село“. Бюджетът на проекта е 49 хил. лв.

- Община Кочериново изпълнява три проекта:

- „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” на стойност 1,555 млн. лв. Предвижда се изграждане на нова водоснабдителна мрежа между селата Мурсалево, Боровец и Бураново. С реализацията на проекта ще се реши проблема с водоснабдаването на посочените села в количествено и качествено отношение;

-  „Канализационна мрежа на с. Мурсалево-основна част” с бюджет 5,560 млн. лв., който предвижда изграждане на основната канализационна мрежа в с. Мурсалево, община Кочериново;

-  „Канализация на с. Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата” на стойност 4,956 млн. лв. Предвижда се изграждане на основната канализационна мрежа на селото с два главни колектора за събиране и отвеждане на отпадъчните води от с. Стоб до ПСОВ - гр. Кочериново.

- Проект „Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево” в община Рила. Проектът е с бюджет от 4,8 млн.лв.

В допълнение, на територията на ЮЗР са реализирани или се изпълняват няколко проекта за модернизация на ВиК инфраструктура с други финансови източници:

- Проект „Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа с.Долни Коритен, с.Горни Коритен, с.Уши, с.Бъзовица, с.Киселица, с.Долно Кобиле и с.Горно Кобиле“ – община Трекляно - с финансов ресурс на стойност 344 хил. лв. по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Проектът е приключен;

- Новоизграден водопровод на с.Мърводол - община Невестино - на стойност 775 хил. лв. и реконструиран водопровод на с.Неделкова Гращица – община Невестино – на стойност 131 хил. лв. Проектът е приключен;

- Довеждащ колектор от с.Трудовец до ГПСОВ-Ботевград – община Ботевград – на стойност 1,514 млн. лв., финансиран от Предприятието  за управление на дейностите по опазване на околната среда – в процес на изпълнение;

- Частично изграждане на битова канализация на с.Врачеш – община Ботевград – на стойност 898 хил. лв. от ПУДООС. Проектът е приключил през 2014 г., като са изградени 5499 м. битова канализация в с.Врачеш;

- Изграждане на водопроводи в с.Новачене, с.Трудовец – община Ботевград – със собствени средства на общината в размер на 42 хил. лв. Дейностите са изпълнени;

- В община Годеч е реализиран проект „Допълнително водоснабдяване на гр.Годеч от каптажи „Зли дол“ 1 и 2 на територията на община Годеч“ на стойност 250 хил. лв., финансиран от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“;

- Община Челопеч изпълнява проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от съществуващите водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи в с.Челопеч. Финансирането на стойност 1,829 млн. лв. е със средства на общината;

- През 2014 г. община Гърмен реализира 2 проекта по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“:

- „Външен водопровод и напорен водоем за с.Долно Дряново“ на стойност 922 хил лв.;

- „Допълнително водоснабдяване на с.Рибново, с подобект: напорен водоем, водни камери, суха камера и входна кабина“ на стойност 646 хил. лв.;

- Проект „Смяна на водопроводна мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр.Гоце Делчев“ по ОПРР 2007-2013 г.“ – община Гоце Делчев. Стойността на проекта е 998 хил. лв., а източник на финансиране е ПУДООС.;

- Проект за реконструкция на водопроводна мрежа в с.Ковачевци – община Ковачевци – финансира се от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер на 400 хил. лв.

- Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Делът на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води в Югозападния район за 2013 г. е 74,5% (73,1% поне с вторично пречистване) и е значително по-висок от средния за страната – 56,4%. Отчита се незначително увеличаване на показателя в сравнение с предишната година с 0,6% (за 2012 – 73,9%).

Без голяма промяна спрямо предходната година остават показателите на областно ниво. Процентът на населението, обслужвано от ПСОВ в ЮЗР през 2013 г. е най-висок в област София (столица) – 96,1%. Стойността се увеличава с 0,7% на годишна база (за 2012 г. – 95,4%) и остава най-висока за страната. За област Перник показателят е 74,2% (74,1% за 2012 г.), а за област Кюстендил – 60,8% (60,6% за 2012 г.). Най-нисък е делът в област Благоевград – 26,5% (26,3% за 2012 г.) и в област Софийска - 29,3%. (29,1% за 2012 г.). Отбелязват се различия в степента на пречистване на водата на големите градове и по-малките населени места.

Таблица 15. Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води по райони от ниво 2 и области на ЮЗР за периода 2012-2013 г. (%)

| Статистически райони и области | Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| България | 56,1 | 56,4 |
| Северозападен район | 33,0 | 33,1 |
| Северен централен район | 46,4 | 46,6 |
| Североизточен район | 70,2 | 70,3 |
| Югоизточен район | 53,3 | 53,6 |
| Южен централен район | 41,6 | 41,8 |
| Югозападен район | 73,9 | 74,5 |
| Благоевград | 26,3 | 26,5 |
| Кюстендил | 60,6 | 60,8 |
| Перник | 74,1 | 74,2 |
| София | 29,1 | 29,3 |
| София (столица) | 95,4 | 96,1 |

Източник: Национален статистически институт

- Новоизградени регионални системи за управление на отпадъците

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Министерство на околната среда и водите и общините в ЮЗР.

През 2014 г. на територията на Югозападен район няма новоизградени регионални депа за отпадъци, но в процес на реализация са проекти за 4 регионални системи за управление на отпадъците, финансирани по ОПОС 2007-2013 г.:

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” – на стойност 21,4 млн. лв. Партньори на община Перник в проекта са общините Трън, Ковачевци, Брезник, Земен и Радомир. Бъдещата регионална система ще обслужва всички общини от област Перник и население от около 130 000 души. Изгражда се депо за битови отпадъци и инсталации за сепариране и компостиране на зелени отпадъци.

- „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” - на обща стойност 359 млн. лв., като 256 млн. лв. са от Оперативна програма „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. се осигуряват от Столична община, включително и със заем от Европейската инвестиционна банка (35 млн.лв.) Проектът е разделен на две фази:

Първата фаза на проекта, чиято стойност е 135 млн. лв., е напълно завършена. Депото за неопасни отпадъци е завършено в края на 2012 г. и се намира в местността „Садината“ край село Яна, район „Кремиковци”. Заедно с депото на същия обект е завършен и строежът на пречиствателна станция за отпадни води и изграждането на съпътстваща техническа инфраструктура. В началото на 2014 г. са открити и инсталациите за биологично третиране на биоразградими и зелени отпадъци на площадка „Хан Богров”. Инсталацията ще генерира топлинна и електрическа енергия. Топлинната енергия ще бъде достатъчна, за да се поддържат технологичните процеси в инсталацията, а електричеството, освен че ще обслужва собствените нужди на обекта, ще се подава и към националната мрежа. Като краен продукт инсталацията ще произвежда компост. Към финансирането на първи етап се включват и допълнително 16 млн.лв., с които са възстановени вече направени разходи от общината за изграждане на съпътстващата инфраструктура.

Втората фаза на реализация на проекта включва изграждане на завод за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво и е на стойност 208 млн. лв. Чрез него ще се осигури рециклиране на метал, пластмаса, хартия и други неразградими отпадъци, а преработените отпадъци ще се използват за производство на енергия. Предвижда се произведеното гориво от остатъчните отпадъци да се оползотворява от ТЕЦ „София”. Допълнителните ползи са, че по този начин животът на депото ще се удължи два пъти и ще се оползотворяват над 60% от отпадъците в София. Към момента е в ход строителството на завода за преработка на смет, който също се намира в махала „Садината” край село Яна. Очаква се окончателното финализиране на проекта да се осигури дълготрайно решение на управлението на отпадъците в столицата и близките райони и да се подобри жизнената среда на около 1,3 млн. жители;

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог” – на обща стойност 12,899 млн. лв. Регионалната система ще обслужва населените места от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Проектът включва изграждане на депо и на компостираща инсталация, а броят на обслужваното население се очаква да бъде 54 хил. д.;

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)” - с обща стойност 9,478 млн. лв. и срок на изпълнение до м.март 2015 г. Бъдещата регионална система ще ползват общините Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня. В рамките на проекта ще бъде изградено депо, сепарираща инсталация, компостираща инсталация и център за рециклиране. Прогнозният брой на обслужваното население е 73 хил. д.

По приоритетна ос „Отпадъци” на ОПОС 2007-2013 г. към момента продължава реализацията на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” на обща стойност 97 млн. лв. Бенефициент по проекта е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като се предвижда рекултивиране и закриване на общо 37 общински депа в цялата страна. От тях, за Югозападния район до момента успешно са закрити депата на територията на общините Кресна и Якоруда. Към настоящия момент се изпълняват дейности по закриването и рекултивацията на депaта в с. Долни Богров (Столична община) и в община Костинброд. Крайният срок за завършване на цялостния проект по оперативната програма е 2015 г.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 2.

В по-голяма степен се изпълняват мерките и дейностите, свързани с изграждането и рехабилитацията на пътна инфраструктура на територията на района – от национално и регионално значение, както и с разширението на софийската метро-мрежа. Изпълняват се и проекти за подобряване състоянието на общинска пътна мрежа и за рехабилитация на пътни участъци, които подобряват достъпността на културно-исторически паметници и туристически курорти, водят до зони с концентрация на производствени дейности, до обекти на социалната и бизнес инфраструктура, както и такива, които осъществяват връзката на района със съседни страни.

В сектора на ВиК инфраструктурата в процес на реализация са редица проекти, но по-голям напредък се очаква след приключване на повечето проекти от програмен период 2007-2013 г. през 2015 г. В сферата на строителството на инфраструктура за управление на отпадъците са в процес на изпълнение 4 проекта за регионални депа. С тяхното очаквано завършване през 2015 г. ще се отбележи значителен напредък в изграждането на системата от регионални съоръжения за управление на отпадъците на територията на ЮЗР.

Мерките и дейностите за развитие на инфраструктурата за газоснабдяване и използване на енергия от възобновяеми източници се осъществяват главно от частни инвеститори. Инвестициите в сектора на ИКТ също са предимно частни. По-големи усилия следва да бъдат насочени към осигуряване на широколентов достъп на публични институции и изграждане на обществени информационни центрове в по-малките, по-слабо развити и периферни населени места в ЮЗР.

От голямо значение е да се положат усилия за успешното финализиране на проектите за техническа инфраструктура от различен тип, финансирани от ОП „Транспорт“, ОП „Околна среда“, ОП „Регионално развитие“ за периода 2007-2013 г. и ПРСР 2007-2013 г.

Приоритет III. „Опазване и подобряване на състоянието на околната среда“

Приоритетът съдържа мерки, насочени към редуциране на замърсителите на въздуха и повърхностните водни течения, подобряване на превенцията на природни бедствия, рекултивация на нарушени територии, опазване на биоразнообразието и ценните ландшафти и по-добро управление на горите.

Приоритет III на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел ІІI.1. Редуциране на източниците на замърсяване на въздуха

Специфична цел III.2. Подобряване на управлението на риска от природни бедствия, възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия

Специфична цел III.3. Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените територии

Специфична цел III.4. Устойчиво стопанисване на горите

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 3, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Реализирани проекти за предотвратяване и превантивна защита от природни бедствия – бр. | n/a | 10 | 20 | Ежегодно | МРРБ, МОСВ, ИСУН, Областни администрации |
| 2 | Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, свлачища – бр. | 1 | 2 | 4 | Ежегодно | МВР, ИСУН, Областни администрации |
| 3 | Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за подпомагане състоянието на горите и горскостопанската инфраструктура – бр. | n/a | 7 | 15 | Ежегодно | МЗХ |
| 4 | Реализирани проекти по ОПОС за опазване и възстановяване на биоразнообразието – бр. | n/a | 7 | 15 | Ежегодно | МОСВ, ИСУН, Областни администрации |

- Реализирани проекти за предотвратяване и превантивна защита от природни бедствия

Информационната осигуреност на индикатора е от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общините в ЮЗР.

Реализираните или в процес на изпълнение през 2014 г. проекти за превенция на риска от природни бедствия на територията на Югозападен район са общо 14. 7 от тях са с източник на финансиране ОПРР, като 6 са приключили през 2014 г. и 1 е приключил през 2015 г., както следва:

- „Мерки за предотвратяване на наводнения за обекти: река Гушева и река Селска на територията на село Антон, община Антон“ с бенефициент община Антон. Проектът е на стойност 651 хил. лв. и е приключен през 2014 г.;

- „Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения“ с бенефициент община Челопеч – на стойност 663 хил. лв. и приключен през 2014 г.;

- „Корекция на р.Буновска, с.Буново, община Мирково“ с бенефициент община Мирково – на стойност 893 хил. лв. и приключен през 2014 г.;

- „Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал“ с бенефициент община Ихтиман – на стойност 773 хил. лв. и приключен през 2014 г.;

- „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Трън, община Трън“ с бенефициент община Трън – на стойност 791 хил. лв. и приключен през 2014 г.;

- „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“ с бенефициент община Рила – на стойност 735 хил. лв. и приключен през 2014 г.;

- „Почистване на речното корито на р.Струма и изграждане на защитни съоръжения – крайбрежни стени по десния бряг за предпазване от ерозия и наводнения“ с бенефициент община Симитли – на стойност 1,049 млн. лв. и приключен през 2015 г.

Останалите 7 проекта - приключени или в процес на изпълнение с други финансови източници, са следните:

- „Възстановяване и преустрояване на пространството около река Нишава в централна градска част“ с бенефициент община Годеч – на стойност 500 хил. лв., финансиран от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“;

- „Почистване и корекция на напоителни съоръжения, в т.ч. р.Главеш в басейна на р.Струма (в с.Негованци, с.Бобораци, с.Беланица, с.Извор и с.Дебели лаг) и изграждане на временни защитни съоръжения за защита от преливане на р.Струма в с.Прибой“ с бенефициент община Радомир – на стойност 18 хил. лв., осигурени от общинския бюджет;

- „Предотвратяване на наводнения в с.Бачево (29 хил. лв.) и в гр.Разлог, Бяла река (60 хил. лв.) с бенефициент община Разлог с финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;

- 2 проекта по Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ с бенефициент община Белица:

- „Укрепителни мероприятия по дере, преминаващо през с.Дагоново“ – на стойност 116 хил. лв.;

- „Укрепване на дере чрез бетоново корито и изграждане на плочест водосток в с.Горно Краище“ – на стойност 126 хил. лв.;

- 2 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония:

- Проект „Реки без граници“ между община Дупница и община Крива Паланка на стойност близо 500 хил. евро, от които 256 хил. евро е бюджетът на българската община;

- Проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица“ между община Благоевград и македонската община Делчево. Проектът е с общ бюджет от 498 хил. евро, от които за община Благоевград – 258 хил. евро.

- Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, свлачища

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на общините в ЮЗР.

През 2014 г. на територията на района са приключени или в процес на изпълнение 3 проекта за изграждане на системи за ранно предупреждение с финансиране от ПРСР 2007-2013 г.:

- „Изграждане на система за ранно оповестяване на пожари в община Кюстендил“. Мястото на изпълнение на проекта е с.Лисец, община Кюстендил, а стойността  му – 300 хил. лв. (в процес на изпълнение);

- „Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари“. Проектът на стойност 268 хил. лв. е приключил през м.август 2014 г.;

- „Изграждане на модулен наблюдателен комплекс – метална кула за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в горски масиви собственост на община Радомир“ на стойност 241 хил. лв.

- Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за подпомагане състоянието на горите и горскостопанската инфраструктура

Липсва информация по индикатора. Изпратено е писмо с искане за предоставяне на данни до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието и храните, но отговор не е предоставен.

- Реализирани проекти по Оперативна програма „Околна среда“ за опазване и възстановяване на биоразнообразието

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Министерство на околната среда и водите и на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към 01.05.2015 г. в процес на изпълнение са 3 проекта за опазване и възстановяване на биоразнообразието на територията на ЮЗР със средства от ОПОС 2007-2013 г., като 2 от тях са временно спрени:

- „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня” на община Сапарева баня -  на стойност 500 хил. лв. – временно спрян;

- „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)” с бенефициент Столична община и стойност 1,481 млн. лв. - действащ;

- „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в Защитена местност „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” на община Сливница и на стойност 918 хил. лв. - временно спрян.

По ОПОС в процес на изпълнение са и други проекти на територията на ЮЗР, които имат отношение към опазване и възстановяването на биологичното разнообразие:

- Проект „Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша”, проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” - Фаза II” и Проект „Дейности по устойчиво управление на природен парк „Витоша” с бенефициент Дирекция Природен парк „Витоша“ на обща стойност 8,3 млн. лв.;

- „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” – I-ва фаза” с бенефициент Дирекция Национален парк „Рила“ и с обща стойност 21 млн.лв.;

- „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” с бенефициент Дирекция Национален парк „Пирин“ на стойност 19,7 млн. лв.;

- Проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” и проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Беласица” с бенефициент Дирекция Природен парк „Беласица” на обща стойност 2,5 млн. лв.;

- Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Перник и стойност 410 хил. лв;

- „Дейности за устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора” с бенефициент РИОСВ-Благоевград на стойност 519 хил.лв.;

- „Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк „Рилски манастир” с бенефициент Дирекция Природен парк „Рилски манастир“ и на стойност 978 хил.лв.

- „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в Защитена местност „Рупите” по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Благоевград и стойност 982 хил. лв.;

- „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ - София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен Информационен Център „Витоша” с бенефициент РИОСВ-София и стойност 4,4 млн.лв.;

Очаква се гореизброените проекти да завършат през 2015 г.

По отношение предприети мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, през 2014 г. продължава изпълнението на 3 значителни проекта на Столична община, финансирани по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт“ от ОПОС 2007-2013 г. и свързани с развитие и обновяване на системата за градски транспорт:

- „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси“ - на стойност 66,283 млн. лв. – за закупуване и доставка на 20 нови нископодови трамваи. С пускането им в експлоатация се очаква намаляване на разходите за поддръжка и консумацията на електроенергия, увеличаване на експлоатационната скорост, както и подобряване надеждността и удобството за пътниците. Обновяването на трамвайния парк ще доведе до увеличаване ползването на екологичния трамваен транспорт, което от своя страна ще спомогне за повишаване качеството на въздуха;

- „Доставка на 10 бр. метровлакове за участъците от етап 3 на проект за разширение на метрото в София: лот 1, бул. Цариградско шосе - летище София и лот 2 ж.к. Младост 1 - Бизнес парк Младост 4“ - на стойност 80,173 млн. лв. Чрез проекта през 2014 г. са закупени и доставени 10 нови метро мотриси, които ще бъдат използвани след откриването на новите отсечки от столичното метро – съответно до Летище София и Бизнес парк – София през пролетта на 2015 г.;

- „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси“ - на стойност 81,043 млн. лв. Проектът включва закупуване и доставка на 126 нови съчленени автобуси, задвижвани от двигатели с природен газ. Основните цели са подмяна на значителна част от остарелия автобусен парк на столичния градски транспорт с нови автобуси, които отговарят на съвременните екологични изисквания и ще допринесат за намаляване замърсяването с вредни газове. Цялостната доставка на автобусите се очаква да завърши до края на 2015 г

По програмите за трансгранично сътрудничество през 2014 г. са изпълнени няколко проекта, включващи дейности за опазване на състоянието на околната среда или за насърчаване на „зелено“ мислене и обучение:

- По Програмата за ТГС Гърция – България:

- Проект ECOCAMP – в партньорство между община Сандански и „СОС Детски селища“ – Гърция – с общ бюджет 1,634 млн. евро и бюджет на българската община от 1,461 млн. евро. Като част от проекта в гр. Сандански е рехабилитирана стара сграда на бивше училищно общежитие и прилежащия му терен и е изграден еко-лагер, както и алея за разходка в градския парк. Предвижда се лагерът да бъде посещаван от деца и младежи, включително и такива в неравностойно положение.

- По програмата за ТГС България-Сърбия:

- Проект „Да живеем „Зелено”: Изграждане на капацитет за опазване на околната среда в трансграничния регион“, в който участват община Ихтиман и община Палилула от сръбска страна. Общият бюджет на проекта е 162 хил. евро, а бюджетът на община Ихтиман – 100 хил. евро. С изпълнението на проекта в гр. Ихтиман е изграден мини еко-парк.

- Проект „Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата“ на община Кюстендил и община Сурдулица в Сърбия. Общият бюджет е 765 хил. евро, а бюджетът на българския партньор е 380 хил. евро. Като основна дейност по проекта е обновен парк „Езерата“ в гр.Кюстендил и е създаден информационен център за опазване на околната среда на територията на защитена зона „Власинско езеро“ (Сърбия).

Обобщение за изпълнението на Приоритет 3.

Дейностите и мерките за редуциране на замърсяването на въздуха, с изключение на специфичните точкови замърсители (обекти на специални мерки и режими), се реализират чрез проекти в различни сфери, които оказват косвен ефект върху изпълнението на приоритета – за подобряване на състоянието на уличните и тротоарни настилки, за подобряване на пропускателната способност на транспортно-комуникационните системи на градовете, за развитие на системите за градски транспорт, за подобряване на състоянието на извънградската пътна настилка, за повишаване на енергийната ефективност на публични, жилищни и промишлени сгради, за подобряване на производствените съоръжения на предприятията за опазване на околната среда, за по-ефективно управление на отпадъците и др.

По отношение на превенцията на природни рискове, са приключени или в процес на реализация проекти за почистване на речни корита и изграждане на подпорни стени с оглед предотвратяване на наводнения и брегова ерозия. Незначителен напредък е постигнат в областта на изграждане на съоръжения за ранно предупреждение за пожари, като са реализирани няколко проекта. Липсва информация за предприети дейности за укрепване на свлачища и превенция на почвена ерозия, за рекултивация на нарушените от индустриална и селскостопанска дейност терени, както и за увеличаване на залесените площи и подобряване на горскостопанската инфраструктура за борба с ерозията. В процес на изпълнение са няколко проекта за разработване на планове за управление за защитени територии и природни паркове в Югозападния район, което ще доведе до осъществяване на съответни дейности за опазване и поддържане на биоразнообразието и защитените територии.

Приоритет ІV. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на урбанизираната среда“

Приоритетът съдържа комплекс от действия, гарантиращи достъп на всички до качествена урбанизирана среда и социален сервиз. Включените мерки са насочени най-общо към: подобряване на качеството на образованието и обучението, подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите (в пазара на труда, социалното включване и здравеопазването) и повишаване на капацитета им, благоустрояване и обзавеждане на градска среда, включително „достъпна среда”, внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни и публични сгради, подобряване на спортна, културна, образователна, здравна и социална инфраструктура, интегриран градски транспорт, балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на селищните среди.

Приоритет ІV. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел ІV.1. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси. До 2020 г. делът на висшистите в района да достигне 50% в групата 30-34 г., безработицата да се намали до 5%, заетостта да се увеличи до 80%, а делът на преждевременно напусналите училище да се редуцира до 3,5%

Специфична цел IV.2. Интегрирано обновяване и развитие на градовете

Специфична цел IV.3. Селските райони – за да ги има

Специфична цел ІV.4. Балансирано пространствено развитие

Основните индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет ІV, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г. са:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Рехабилитирани образователни заведения – бр. | n/а | 40 | 100 | Ежегодно | МРР, МОМН, ИСУН, Областни администрации |
| 2 | Рехабилитирани здравни заведения и заведения за социални услуги | n/а | 15 | 30 | Ежегодно | МРР, ИСУН, Областни администрации |
| 3 | Реконструирани сгради и обекти на културата – бр. | n/а | 8 | 20 | Ежегодно | МРР, ИСУН, Областни администрации |
| 4 | Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време – бр. | n/а | 10 | 20 | Ежегодно | МРР, ИСУН, Областни администрации |
| 5 | Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони – бр. | n/а | 8 | 20 | Ежегодно | МРР, ИСУН, Областни администрации |
| 6 | Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони - бр. | n/а | 65 | 150 | Ежегодно | МЗХ, Областни администрации |
| 7 | Реализирани проекти за развитие на градски транспорт – бр. | n/a | 1 | 3 | Ежегодно | МРР, ИСУН, Областни администрации |
| 8 | Реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради – бр. | n/a | 40 | 100 | Ежегодно | МРР, ИСУН, Областни администрации |

- Рехабилитирани образователни заведения

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието и науката и общините на територията на ЮЗР.

С финасиране от ОПРР 2007-2013 г. през 2014 г. в ЮЗР са рехабилитирани 10 броя образователни институции, на обща стойност 6 676 853,2 лева, чрез изпълнение на следните 7 броя проекти:

- Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в община Горна Малина;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп;

- Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с.Краище;

- Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново;

- Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ „Хр.Ботев“, гр.Сапарева баня;

- ПГ по техника и мениджмънт „Хр. Ботев” – Ботевград;

- ПГ по механоелектротехника „Н.Й. Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии „Проф. Ас. Златаров”.

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2014 г. са рехабилитирани общо 30 броя образователни институции на обща стойност 3 237 221 лева от различни източници (Проект „Красива България“, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, Инструмент за предприсъединителна помощ, общински бюджет, Международен фонд „Козлодуй“, Национален доверителен екофонд), съответно:

- област Благоевград (в общините Разлог и Сандански) – 2 броя на стойност 367 044 лв.;

- област Кюстендил (в общините Дупница и Кочериново) – 4 броя на стойност 1 062 462 лв.;

- Софийска област (в общините Ботевград, Годеч, Костенец, Правец, Своге и Чавдар) – 24 броя на стойност 1 807 715 лв.

Чрез финансиране от МОН, през 2014 г. в ЮЗР са рехабилитирани общо 31 държавни училища на обща стойност 3 132 376 лева, съответно:

| № | ОБЛАСТ | ОБЩИНА | НАСЕЛЕНО МЯСТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ | ВИД ДЕЙНОСТ - СМР/ ПРОЕКТИРАНЕ | СТОЙНОСТ СМР/ ПРОЕКТИРАНЕ | СТОЙНОСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР/ИНВ. КОНТРОЛ | ОБЩА СТОЙНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 3 087 570 | 44 806 | 3 132 376 |
| 5 | ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД |  |  |  |  |  | 798 383 | 10 781 | 809 164 |
| 1 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | ПГСАГ "Васил Левски" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 290 569 | 3 501 | 294 070 |
|  | Благоевград | Благоевград | Благоевград | ПГСАГ "Васил Левски" |  | Санитарни възли |  |  |  |
| 2 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Помощно училище "Свети Паисий Хилендарски" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 55 643 | 669 | 56 312 |
| 3 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | ПГИ "Иван Илиев" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 101 636 | 1 076 | 102 712 |
|  | Благоевград | Благоевград | Благоевград | ПГИ "Иван Илиев" |  | Санитарни възли |  |  |  |
|  | Благоевград | Благоевград | Благоевград | ПГИ "Иван Илиев" |  | Ремонт отоплителни и ВиК инсталации |  |  |  |
| 4 | Благоевград | Разлог | Разлог | ПГ по транспорт | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 234 887 | 2 844 | 237 731 |
| 5 | Благоевград | Банско | Банско | ПГЕЕ | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 43 828 | 531 | 44 359 |
|  | Благоевград | Банско | Банско | ПГЕЕ | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Достъпна архитектурна среда”- 2014г. | Асансансьорна уредба | 71 820 | 2 160 | 73 980 |
| 1 | ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ |  |  |  |  |  | 48 261 | 579 | 48 840 |
| 1 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 48 261 | 579 | 48 840 |
|  | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" |  | Ремонт покриви |  |  |  |
| 3 | ОБЛАСТ ПЕРНИК |  |  |  |  |  | 486 918 | 5 719 | 492 637 |
| 1 | Перник | Радомир | Радомир | Техническа ПГ "Н. Й. Вапцаров" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 201 151 | 2 700 | 203 851 |
|  | Перник | Радомир | Радомир | Техническа Пг "Н. Й. Вапцаров" |  | Санитарни възли |  |  |  |
|  | Перник | Радомир | Радомир | Техническа ПГ "Н. Й. Вапцаров" |  | Ремонт покриви |  |  |  |
| 2 | Перник | Перник | Перник | ПГТС "Арх. Йордан Миланов" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 251 612 | 3 019 | 254 631 |
|  | Перник | Перник | Перник | ПГТС "Арх. Йордан Миланов" |  | Санитарни възли |  |  |  |
| 3 | Перник | Радомир | Радомир | ПГТ "Юрий Гагарин" | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | ремонтно-възтановителни работи | 11 133 | 0 | 11 133 |
|  | Перник | Радомир | Радомир | ПГТ "Юрий Гагарин" |  | укрепване на сграда | 11 985 | 0 | 11 985 |
|  | Перник | Радомир | Радомир | ПГТ "Юрий Гагарин" |  | Ремонт котелно | 8 997 | 0 | 8 997 |
|  | Перник | Радомир | Радомир | ПГТ "Юрий Гагарин" |  | СН и ИК, -доплащане, такси и юрид. услуги | 2 040 | 0 | 2 040 |
| 17 | ОБЛАСТ СОФИЯ- ГРАД |  |  |  |  |  | 1 327 913 | 19 808 | 1 347 721 |
| 1 | София | София | София | Национална търговско - банкова гимназия | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | подмяна на абонатна станция | 1 968 | 0 | 1 968 |
| 2 | София | София | София | ЦКОКУО | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | Ремонт тавани стаи № 520 и 521 | 990 | 0 | 990 |
|  | София | София | София | НИОКСО |  | Ремонт покрив и открита тераса | 38 268 |  | 38 268 |
| 3 | София | София | София | ССУ за ДУС | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Достъпна архитектурна среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 23 991 | 250 | 24 241 |
| 4 | София | София | София | 4 помощно училище-интернат "Проф. Димитър Кацаров" | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | фасада |  | 1 350 | 1 350 |
| 5 | София | София | София | Софийска ПГ по електроника "Джон Атанасов" | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | Саниране на фасади на ниски тела, покрив топла връзка и др. |  | 1 695 | 1 695 |
|  | София | София | София | Софийска професионална гимназия поелектроника "Джон Атанасов" |  | Довършителни тенекеджийски работи по покриви и дюшеме физк. салон | 20 547 | 250 | 20 797 |
| 6 | София | София | София | ПГ по транспорт и енергетика "Х.Форд" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 82 640 | 1 002 | 83 642 |
|  | София | София | София | ПГ по транспорт и енергетика "Х.Форд" |  | Ремонт отоплителни и ВиК инсталации |  |  |  |
|  | София | София | София | ПГ по транспорт и енергетика "Х.Форд" |  | Ремонт на учебни работилници |  |  |  |
| 7 | София | София | София | СОУ за ДНЗ "Луи Брайл" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Достъпна архитектурна среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 29 266 | 2 160 | 31 426 |
|  | София | София | София | СОУ за ДНЗ "Луи Брайл" |  | Инфраструктура |  |  |  |
|  | София | София | София | СОУ за ДНЗ "Луи Брайл" |  | Асансансьорна уредба | 61 818 |  | 61 818 |
| 8 | София | София | София | Национално средно общообразователно училище "София" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 46 836 | 560 | 47 396 |
|  | София | София | София | Национално СОУ "София" | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане | Ремонт на сграда | 14 244 | 200 | 14 444 |
| 9 | София | София | София | ПГ по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Ремонт отоплителни и ВиК инсталации | 118 497 | 1 451 | 119 948 |
| 10 | София | София | София | НПГПТО "М.В.Ломоносов" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Ремонт отоплителни и ВиК инсталации | 25 782 | 1 082 | 26 864 |
|  | София | София | София | НПГПТО "М.В.Ломоносов" |  | Ремонт на учебни работилници | 123 094 |  | 123 094 |
| 11 | София | София | София | ПГТМД | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 163 612 | 1 828 | 165 440 |
|  | София | София | София | ПГТМД |  | Ремонт покриви |  |  |  |
|  | София | София | София | ПГТМД |  | Ремонт на учебни работилници |  |  |  |
| 12 | София | София | София | НФСГ | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 16 589 | 445 | 17 034 |
|  | София | София | София | НФСГ |  | Ремонт на учебни работилници | 20 481 |  | 20 481 |
| 13 | София | София | София | ПГТКИ | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 40 932 | 491 | 41 423 |
| 14 | София | София | София | ПГО "Княгиня Мария Луиза" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Достъпна архитектурна среда”- 2014г. | Санитарни възли | 3 676 | 2 150 | 5 826 |
|  | София | София | София | ПГО "Княгиня Мария Луиза" |  | Асансансьорна уредба | 68 424 |  | 68 424 |
|  | София | София | София | ПГО "Княгиня Мария Луиза" | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане | Ремонтно възстановителни дейности | 72 382 | 1 000 | 73 382 |
| 15 | София | София | София | ПГТ "Макгахан" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Енергийна ефективност | 188 539 | 1 920 | 190 459 |
| 16 | София | София | София | Национално музикално училище "Любомир Пипков" МК | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Ремонт на учебни работилници | 152 000 | 1 824 | 153 824 |
| 17 | София | София | София | НГПИ "Свети Лука" МК | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Достъпна архитектурна среда”- 2014г. | Санитарни възли | 13 338 | 150 | 13 488 |
| 5 | ОБЛАСТ СОФИЯ- ОБЛАСТ |  |  |  |  |  | 426 095 | 7 919 | 434 014 |
| 1 | София-Област | Ботевград | Ботевград | ПГ по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | Проектиране и авторски надзор | 4 421 | 0 | 4 421 |
|  | София-Област | Ботевград | Ботевград | ПГ по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Достъпна архитектурна среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 4 977 | 150 | 5 127 |
|  | София-Област | Ботевград | Ботевград | ПГ по техника и мениджмънт "Христо Ботев" |  | Инфраструктура | 9 972 |  | 9 972 |
| 2 | София-Област | Ботевград | Ботевград | ТПГ "Стамен Панчев" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Ремонт покриви | 9 087 | 703 | 9 790 |
|  | София-Област | Ботевград | Ботевград | ТПГ "Стамен Панчев" |  | Ремонт на учебни работилници | 49 535 |  | 49 535 |
| 3 | София-Област | Костенец | Костенец | ПГ "Георги Раковски" | Инвестиционна програма на МОН за 2014 г. | Допълнителни ремонтни дейност при СМР по НП "Модернизация" | 11 781 | 0 | 11 781 |
|  | София-Област | Костенец | Костенец | ПГ "Георги Раковски" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Ремонт отоплителни и ВиК инсталации | 176 847 | 5 400 | 182 247 |
| 4 | София-Област | Своге | Своге | ПГ "Велизар Пеев" | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 48 918 | 587 | 49 505 |
|  | София-Област | Своге | Своге | ПГ "Велизар Пеев" |  | ремонт физкултурен салон | 70 660 | 600 | 71 260 |
| 5 | София-Област | Костинброд | Костинброд | ПГВМСС "Св. Георги Победоносец" МЗХ | НП "Модернизация на материалната база в училище", модул „Подобряване на училищната среда”- 2014 г. | Санитарни възли | 39 898 | 479 | 40 377 |

- Рехабилитирани здравни заведения и заведения за социални услуги

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването и общините на територията на ЮЗР.

С финасиране от ОПРР 2007-2013 г. през 2014 г. в ЮЗР са рехабилитирани 5 броя здравни заведения на обща стойност 18 340 284,42 лева, чрез изпълнението на следните проекти (проектите са приключени към 17.04.2015 г., когато е предоставена информацията от МРРБ) :

| Наименование на проекта | Стойност на проектите /лв./ | Място на изпълнение на проектите | Бенефициент |
| --- | --- | --- | --- |
| Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев | 3340572,28 | Община Гоце Делчев | Община Гоце Делчев |
| Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център | 970102,46 | Община Годеч | Община Годеч |
| Обновяване и оборудване на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе ЕООД“ - гр. Етрополе | 3954774,89 | Община Етрополе | Община Етрополе |
| Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ – Разлог“ ЕООД | 4596064,69 | Община Разлог | Община Разлог |
| Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина“ - Благоевград | 5478770,1 | Община Благоевград | Община Благоевград |

В процес на изпълнение през 2014 г. и все още неприключени към 01.05.2015 г. са 2 проекта на стойност 4 220 635,24 лв., финансирани по ОПРР 2007-2013 г.: Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков; и Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД гр. София.

По данни на Министерство на здравеопазването са изпълнени 6 проекта на обща стойност 47 589 040,26 лв. за рехабилитация на лечебни и здравни заведения, финансирани със средства от Структурните фондове на ЕС, съответно:

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА | СТОЙНОСТ В ЛЕВА | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Европейско финансиране | Държавен бюджет |
| Област София - град |  |  |  |
| Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД | 12 528 313,93 | 10 615 788,83 лв. | 1 912 525,10 лв. |
| „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология – ЕАД”, София | 20 913 421,57 | 17 489 147,88 лв. | 3 424 273,68 лв. |
| „Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД“ | 5 999 900,00 | 5 068 362,90 лв. | 894 416,98 лв. |
| ДМСГД „Света Параскева“, гр. София, част от проект “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.“ | 401 713,21 | 401 713,21 лв. | няма |
| Област Перник |  |  |  |
| ДМСГД, гр. Перник, част от проект “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.“ | 762 765,33 | 762 765,33 лв. | 0,00 лв. |
| Област Благоевград |  |  |  |
| „Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания‘ | 6 982 926,22 | 5 869 830,19 лв. | 1 035 852,39 лв. |
| Всичко общо: | 47 589 040,26 | 40 207 608,34 лв. | 7 267 068,15 лв. |

С целеви средства от бюджета на МЗ е извършена рехабилитация и оборудване на 15 лечебни заведения, на обща стойност 7 879 748 лева, съответно:

- В Област София – град

- МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД - 815 000 лв.

- УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД - 885 977 лв.

- УМБАЛ „Александровска“ ЕАД -1 593 878 лв.

- УМБАЛ „Света Анна“ София АД - 524 578 лв.

- СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - 308 160 лв.

- „МБАЛ НКБ“ ЕАД - 535 000 лв.

- „СБАЛДОХЗ“ ЕООД -  26 664 лв.

- СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД - 	200 000 лв.

- СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД - 40 000 лв.

- „СБАЛ по онкология“ ЕАД - 213 346 лв.

- МБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД - 2 000 000 лв.

- В Софийска област

- „СБАЛОЗ - София област“ ЕООД -353 706 лв.

- „СБПФЗДПЛР- Цар Фердинанд“ ЕООД - 30 000 лв.

- „СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД -152 079 лв.

- В област Перник – МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД Перник - 201 160 лв.

С финасиране от ОПРР 2007-2013 г. през 2014 г. в ЮЗР са новоизградени и модернизирани 50 броя заведения за социални услуги, съответно: 21 броя Центрове за настаняване от семеен тип, 5 броя Защитени жилища, 15 броя Социални жилища, 9 броя домашен социален патронаж, като са реализирани 10 проекта на обща стойност 22 836 313,85 лева (8 от тях са приключили през 2014 г., 1 през 2015 г. и 1 е в процес на изпълнение).

По данни, предоставени от общинските администрации, през 2014 г. на територията на ЮЗР са рехабилитирани общо 13 броя здравни заведения и заведения  за социални услуги на обща стойност 4 141 155 лева от различни източници (Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите, Международен фонд „Козлодуй“, ОПРЧР, Световна банка, ПРСР, общински бюджет и други), съответно:

- област Благоевград (в общините Разлог и Сандански ) – 2 броя на стойност 370 000 лв.

- област Кюстендил (в общините Дупница, Бобов дол и Кюстендил) – 8 броя на стойност 2 519 515 лв.

- Софийска област (в общините Костинброд, Правец и Своге) – 3 броя на стойност 1 251 640 лв.

- Реконструирани сгради и обекти на културата

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на културата и общините на територията на ЮЗР.

През 2014 г. в Югозападен район от бюджета на Министерството на културата са финансирани 7 обекта на културата, на обща стойност 104 380 лв., съответно:

- Рилска света обител (и Ивановски скални църкви) – едногодишен сеизмичен мониторинг – общо 11 580 лв.

- Боянска църква, филиал на НИМ, гр. София, район Витоша, кв. Бояна - осъвременяване на оборудването на климатичната инсталация, поддържаща микроклимата в Боянската църква - 29 000 лв.

- Изработване на задание за ПОУ на Боянска църква - 3 500 лв.

- Аварийно укрепване на стенописната декорация в Боянската църква ,,Св. Никола и Св. Пантелеймон” и разкриване  на непроучен фрагмент от стенописите, датирани от 1259 г. - 10 000 лв.

- Църква ,,Св. Богородица Витошка”- Драгалевски манастир - художествена консервация и реставрация на елементите от демонтирания иконостас - 20 000 лв.

- Църква ,,Св. Параскева”, с. Таваличево, обл. Кюстендил -  художествена консервация и реставрация  по иконостаса, елементите от него и иконите на църквата - 22 500 лв.

- Проект за консервация на обект: ,,Вътрешна северна кула с прилежаща към нея част от крепостна стена и подложка за стълбище”- крепост Калята, гр. Якоруда, обл. Благоевград - 7 800 лв.

С финасиране от ОПРР 2007-2013 г. (бенефициент Министерство на културата) в ЮЗР през 2014 г. са рехабилитирани/модернизирани 2 сгради и обекти на културата, на обща стойност 3 828 066,99 лв., съответно:

- Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София – 1 712 031,9 лв.

- Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ гр. София – 2 116 035,09 лв.

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2014 г. са реконструирани общо 10 броя сгради и обекти на културата на обща стойност 797 109 лева от различни източници (Програма за ТГС България-Македония,  Министерски съвет, МТСП, Централен бюджет, ПРСР, общински бюджет), съответно:

- област Благоевград (в общините Разлог, Кресна, Гърмен и Гоце Делчев) – 4 броя на стойност 398 147 лв.

- област Перник (в община Радомир) – 3 броя на стойност 34 048 лв.

- Софийска област (в община Костенец, Правец и Своге) – 3 броя на стойност 364 914 лв.

- Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време

Информационното осигуряване на индикатора е по данни Министерство на младежта и спорта и общините на територията на ЮЗР.

По данни на Министерство на младежта и спорта, през 2014 г. съгласно ПМС №14 от 2014 г., Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности и Наредба №2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, на територията на ЮЗР са изградени и реконструирани 16 обекта на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време, съответно: област Благоевград – 7 обекта; област Перник – 2 обекта; Софийска област – 5 обекта и област Кюстендил – 2 обекта.

По данни, предоставени от общинските администрации на територията на ЮЗР през 2014 г. са изградени и реконструирани 14 броя обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време на стойност 8 209 189 лева с различни финансови източници (ПРСР, държавен бюджет, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, общински бюджет и др.), съответно:

- област Благоевград (в общините Белица, Разлог и Сандански) – 6 броя на стойност 1 079 189 лв.

- област Перник (в общините Перник и Радомир) – 2 броя на стойност 418 926 лв.

- Софийска област (в общините Божурище, Ботевград, Костенец, Своге и Сливница) – 6 броя на стойност 14 167 204 лв.

- Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общините на територията на ЮЗР.

С финасиране от ОПРР 2007-2013 г. в процес на изпълнение през 2014 г. са 7 проекта за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони на територията на ЮЗР на обща стойност 51 557 726,06 лв., съответно:

- Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград – 4 768 063,94 лв.

- Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник – 9 992 484,44 лв.

- Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда – 4 869 749,21 лв.

- Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона гр.Дупница – 6 045 622,51 лв.

- Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич – 6 336 069,7 лв.

- Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев – 6 055 261,42 лв.

- Парково пространство на Националния дворец на културата София -възстановяване и обновяване – 13 490 474,84 лв.

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2014 г. са реализирани 10 проекта за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони на стойност 2 238 372 лева с различни финансови източници (ПРСР, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, ПУДООС, общински бюджет и др.), съответно:

- област Благоевград (в общините Белица, Кресна и Сандански) – 5 броя на стойност 323 576 лв.

- област Кюстендил (в общините Кюстендил и Бобов дол) – 4 броя на стойност 1 914 796 лв.

- Софийска област  (в община Костинброд) – 1 проект.

- Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на общините на територията на ЮЗР. Изпратено е писмо до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието и храните, но данни не са предоставени.

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2014 г. са реализирани 16 проекта за подобряване качеството на средата и живота в селските райони на стойност 5 166 151 лева с различни финансови източници (ПРСР, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, ПУДООС и др.), съответно:

- област Благоевград (в общините Гоце Делчев и Сандански) – 3 броя на стойност 157 000 лв.

- област Кюстендил (в община Кюстендил) – 3 броя на стойност 29 474 лв.

- област Перник (в община Брезник) – 1 брой на стойност 1 738 981 лв.

- Софийска област (в общините Елин Пелин, Костенец, Правец и Чавдар) –  9 броя на стойност 3 240 696 лв.

- Реализирани проекти за развитие на градски транспорт

По подприоритет 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” на ОПРР 2007-2013 г. продължава изпълнението на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”. Общият бюджет на проекта възлиза на 122, 48 млн. лв., от които 97,79 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма и 24,69 млн. лв. собствен принос на Столична община. По данни от ИСУН, проектът е с период на реализация 23.08.2011 г. - 23.08.2015 г. и включва следните основни компоненти:

- въвеждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища и 750 транспортни средства – тя ще се осигури приоритет на съответните превозни средства на обществения транспорт на регулираните кръстовища;

- изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница/Студентски град” – 2,8 км нов релсов път и реконструкция на 1,8 км съществуващо трасе. По този начин жителите на кварталите около трасето ще имат възможност за достъп до центъра на София в рамките на 15-20 минути, както и да имат удобна връзка с метрото;

- модернизация на трамвайната линия по бул. „България” – това ще позволи увеличаването на скоростта на трамваите по трасето и на капацитета на линията на 16 млн. пътника годишно;

- инсталиране на електронни информационни табла с дистанционно управление на 600 спирки на обществения градски транспорт. Новите информационни табла ще гарантират, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация – за вида на превозното средство (автобус, тролейбус или трамвай), номера на линията, крайната спирка на линията, актуалното време на пристигане на спирката, и времето в момента;

- доставка на 50 нови тролейбуса, с което тролейбусният парк на столицата ще бъде почти 100% обновен. Планира се тези тролейбуси да обслужват най-натоварените тролейбусни линии (линии 1, 2, 5 и 9).

- закупуване на специализирано превозно средство за поддръжка на контактната мрежа.

- Реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Дирекция „Жилищна политика“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

С финасиране от ОПРР 2007-2013 г. в ЮЗР са модернизирани 6 броя Дирекции „Бюро по труда“ на обща стойност 1 161 569,10 лв. чрез изпълнението на 3 проекта (с бенефициент Агенция по заетостта), приключени през 2014 г. - за следните Дирекции „Бюро по труда“: град София - райони Сердика, Възраждане и Изток; град Перник, град Самоков и град Сандански.

През 2014 г. на територията на Югозападен регион няма сгради с подобрена енергийна ефективност по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Подадени са 29 броя Заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност /към 15.01.2015 г./ на жилищни сгради, които са одобрени и за тях в процес на изпълнение са съответните процедури за реализиране на обновяването.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 4.

През 2014 г. на територията на ЮЗР са приключени или в процес на изпълнение редица проекти със средства от оперативните програми 2007-2013 г. за обновяване на образователната, социалната, културната и здравната инфраструктура, както и за подобряване на градската среда. Още в първата година от реализацията на РПР на ЮЗР Приоритет 4. се определя като приоритет с наличие на добър потенциал за изпълнение.

Предвидените в РПР на ЮЗР 2014-2020 г. целеви стойности за 2020 г. на следните индикатори по този приоритет са надвишени през 2014 г.: Рехабилитирани образователни заведения; Рехабилитирани здравни заведения и заведения за социални услуги; Реконструирани сгради и обекти на културата; Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време; Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони.

Постигнат е напредък по отношение на модернизацията и обновяването на сгради на образователната инфраструктура. Предприети са мерки за модернизация на институциите (в пазара на труда, социалното включване и здравеопазването), както и за повишаване на капацитета им. Със средства от различни източници са рехабилитирани и новоизградени здравни заведения и заведения за социални услуги; реконструирани са обекти на културата; изградени и реконструирани са обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време. Реализирани са проекти за благоустрояването на обществени зони в населените места и обновяване на зелените площи. Нараства делът на населението с висше образование, но нараства и делът на преждевременно напусналите образователната система.

Изпълнението на мерките по приоритета допринася за осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, подобряване качеството на образованието и обучението, подобряване на здравното обслужване и общо подобряване на качеството на живот.

Приоритет V. „Укрепване на административния капацитет и развитие на сътрудничеството“

Приоритетът е насочен към подобряване на координацията и капацитета на администрациите, както и пространственото сближаване с европейските региони чрез трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество. Заложени са мерки за подобряване на ефективността на институциите в регионалното развитие в три направления: подобряване на институционалната координация в стратегическото планиране на регионалното развитие; подобряване на административните услуги за регионално развитие; развитие на междуобщинските партньорства като ефективна форма за регионално развитие и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти.

Приоритет V. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел V.1. Подобряване на координацията между администрациите в стратегическото планиране на регионалното развитие

Специфична цел V.2. Подобряване на административните услуги за регионално развитие

Специфична цел V.3. Развитие на междуобщинските партньорства и партньорства между публичния, частния и неоравителствения сектор за регионално развитие и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти

Специфична цел V.4. Териториално сближаване чрез трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 5., съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Реализирани проекти по Оперативните програми, съфинасирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС – бр. | n/а | 800 | 2500 | Ежегодно | ИСУН, Областни администрации Управляващи органи на ОП |
| 2 | Реализирани проекти по програмите за трансгранично сътрудничество – бр. | n/а | 60 | 150 | Ежегодно | МРРБ, Областни администрации |
| 3 | Служителите, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – бр. | 73 (2010 г.) | 83 | 95 | Ежегодно | ИПА, Областни администрации |
| 4 | Новосъздадени ПЧП – бр. | n/а | 10 | 25 | Ежегодно | МФ, ИСУН, Областни администрации |
| 5 | Реализирани проекти за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път – бр. | n/а | 10 | 25 | Ежегодно | Областни и общински администрации, ИСУН, МФ |

- Реализирани проекти по Оперативните програми, съфинасирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

По данни от ИСУН към 04.05.2015 г., общият брой на приключените проекти в периода 2013 г.-2014 г. по Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от европейските фондове, на територията на ЮЗР е 536 броя, на обща стойност 157 620 138 лева. За същия перод общо за страната броят на приключените проекти е 2 040 на стойност 471 391 531 лева. ЮЗР съставя 26 % от приключените проекти (броя) и 33% от стойността в национален мащаб.

Разпределението на приключените проекти в периода 2013 г.-2014 г. по оперативни програми и по области е следното:

| Оперативна програма | Области в ЮЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоевград |  | Кюстендил |  | Перник |  | Софийска |  | София (столица) |  |
|  | брой | стойност в лева | брой | стойност в лева | брой | стойност в лева | брой | стойност в лева | брой | стойност в лева |
| Транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145001 |
| Околна среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регионално развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническа помощ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конкуренто- способност | 22 | 2 395 047 | 8 | 10 005 523 | 6 | 3 688 822 | 10 | 11 122 569 | 116 | 91 073 258 |
| РЧР | 24 | 618 165 | 17 | 757 284 | 4 | 225 812 | 27 | 704 608 | 214 | 9 613 618 |
| Администр. капацитет | 10 | 593 140 | 7 | 276 797 | 2 | 156 220 | 18 | 1 119 159 | 50 | 6 125 115 |
| ОБЩО: | 56 | 22 606 352 | 32 | 11 039 604 | 12 | 4 040 854 | 55 | 12 946 336 | 381 | 106 956 992 |

Видно от представената таблица, в периода 2013 г.-2014 г. в ЮЗР няма приключили проекти по следните оперативни програми – „Околна среда“, „Регионално развитие“ и „Техническа помощ“.

Най-много средства в района за периода 2013 г.-2014 г. са усвоени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“ - 137 285 218 лева, следвана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 11 919 488 лв., Оперативна програма „Административен капацитет” – 8 270 431 лв. и Оперативна програма „Транспорт” – 145 001 лева.

По области за периода 2013 г.-2014 г. водач е област София (столица) – 381 приключени проекта на стойност 106 959 992 лева, а с най-малко проекти за посочения период е област Перник – 12 приключени проекта на стойност 4 070 854 лева.

По ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 04.05.2015 г. – 1.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 145 001 лева.

За България броят на приключените проекти по ОП „Транспорт” към 04.05.2015 г. е 3 броя, на стойност 145 001 лева. ЮЗР съставя 33% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 100% като стойност.

По области, данните показват, че приключен е 1 проект единствено в област София (столица) на стойност 145 001 лв.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 04.05.2015 г. – 162.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 137 285 218 лева.

За България броят на приключените проекти по ОПРКБИ към 04.05.2015 г. е 381 броя, на стойност 346 909 059 лева. ЮЗР съставя 43% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 40% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) – 116 броя на стойност 91 073 258 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: област Благоевград - 22 проекта (21 395 047 лв.), Софийска област - 10 проекта (11 122 569 лв.), област Кюстендил - 8 проекта (10 005 523 лв.) и област Перник - 6 проекта (3 688 822 лв.).

По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 04.05.2015 г. – 286.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 11 919 488 лева.

За България броят на приключените проекти по ОП РЧР към 04.05.2015 г. е 1108 броя, на стойност 65 502 762 лева. ЮЗР съставя 26% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 18% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) – 214 броя на стойност 9 613 618 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: Софийска област - 27 проекта (704 608 лв.), област Благоевград - 24 проекта (618 165 лв.), област Кюстендил - 17 проекта (757 284 лв.) и област Перник - 4 проекта (225 812 лв.).

По ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 04.05.2015 г. – 87

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 8 270 431 лева.

За България броят на приключените проекти по ОПАК към 04.05.2015 г. е 538 броя, на стойност 37 460 555 лева. ЮЗР съставя 16% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 22% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) – 50 броя на стойност 6 125 115 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: Софийска област - 18 проекта (1 119 159 лв.), област Благоевград - 10 проекта (593 140 лв.), област Кюстендил - 7 проекта (276 797 лв.) и област Перник - 2 проекта (156 220 лв.)

- Реализирани проекти по програмите за трансгранично сътрудничество

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Реализираните проекти през 2014 г. (приключени или в процес на изпълнение) по Програмата за ТГС Гърция-България с участие на общини на територията на Югозападен район, са 8 броя на обща стойност 5 638 502 евро бюджет на българските общини:

| Заглавие на проекта | Място на изпълнение в България | Обща стойност на проекта | Бюджет на българската община | Сфера на интервенция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMOTING THE SAFE DRIVING CONSCIOUSNESS AT LOCAL LEVEL IN GREECE AND BULGARIA CROSS-BORDER REGION | Община Петрич | 2 000 000,00 € | 700 000,00 € | 1. Качество на живот |
| EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS | Община Банско | 1 011 025,00 € | 93 673,34 € | 2.Достъпност |
| Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies | Община Гоце Делчев | 2 581 538,93 € | 1 276 907,00 € | 2.Достъпност |
| INTEGRATING THE GREEK - BULGARIAN TOURISM PRODUCT | Община Банско | 312 192,50 € | 75 047,50 € | 3.Конкурентоспособност и човешки ресурси |
| Establishment of ECOCAMP - As a Way of Strengthening the Cross-border Environmental Education and Training | Община Сандански | 1 634 558,75 € | 1 407 148,75 € | 1. Качество на живот |
| Promotion of Mass Sports in the Cross-border Area of Община Petrich, Bulgaria and Община Serres, Greece | Община Петрич | 1 795 035,00 € | 1 459 755,00 € | 1. Качество на живот |
| Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area | Община Благоевград | 1 219 000,00 € | 215 000,00 € | 1. Качество на живот |
| Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising | Община Симитли | 3 353 535,04 € | 410 971,00 € | 1. Качество на живот |

Реализираните проекти през 2014 г. (приключени или в процес на изпълнение) по Програмата за ТГС България-Сърбия с участие на общини на територията на Югозападен район, са 15 броя с обща стойност 3 026 975 евро бюджет на българските общини:

| Заглавие на проекта | Място на изпълнение в България | Обща стойност на проекта | Бюджет на българската община | Сфера на интервенция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграждане на ефективна система за обучение | Община Трън | 77 245,26 € | 38 368,42 € | Създаване на връзки и мрежи за институционално, фирмено и образователно ниво |
| Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие на трансграничния регион чрез създаване на привлекателна жизнена среда | Община Пирдоп | 401 026,49 € | 268 783,37 € | Физическа и информационна инфраструктура |
| Обединяване на ресурси за развитие, базирано на екологията и изкуството | Община Ковачевци | 80 299,58 € | 30 274,11 € | Проекти „От хора за хората” |
| Платформа за енергийно планиране | Община Костинброд | 136 703,79 € | 28 052,63 € | Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси |
| Възстановяване на зелените площи в град Етрополе и град Бела Паланка | Община Етрополе | 994 907,15 € | 434 805,05 € | Физическа и информационна инфраструктура |
| Да живеем “Зелено”: Изграждане на капацитет за опазване на околната среда в трансграничния регион | Община Ихтиман | 162 671,37 € | 100 757,68 € | Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси |
| Техническа документация за подобряване на транспортната инфраструктура Сокобаня-Рила | Община Рила | 67 143,33 € | 33 358,06 € | Помощ за подготовка на проект |
| Подобряване на спортни съоръжения в трансграничния регион - Общини Сокобаня и Рила | Община Рила | 831 539,56 € | 490 477,26 € | Физическа и информационна инфраструктура |
| Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата | Община Кюстендил | 765 600,73 € | 380 412,60 € | Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда |
| Минералните води – източник на здраве и благосъстояние | Община Долна баня | 165 534,23 € | 92 317,47 € | Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси |
| Системи за управление на отпадъците-споделен опит и добри практики в българо-сръбския трансграничен регион | Община Перник | 570 404,63 € | 67 757,89 € | Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда |
| Укрепване на капацитета на млекопроизводителите и млекопреработвателите | Община Трън | 184 352,63 € | 41 902,11 € | Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси |
| Увеличаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура | Община Божурище | 927 729,56 € | 477 111,64 € | Физическа и информационна инфраструктура |
| За по-добър живот | Община Костинброд | 908 469,22 € | 444 194,04 € | Физическа и информационна инфраструктура |
| Управление на туристическите дестинации София – Ниш | Столична община | 157 247,37 € | 98 402,74 € | Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси |

Реализираните проекти през 2014 г. (приключени или в процес на изпълнение) по Програмата за ТГС България-Македония с участие на общини на територията на Югозападен район са 16 броя с обща стойност 3 149 591 евро бюджет на българските общини:

| Заглавие на проекта | Място на изпълнение в България | Обща стойност на проекта | Бюджет на българската община | Сфера на интервенция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агробизнес без граници | Община Сандански | 497 378,00 € | 265 432,00 € | 1.1. Икономическо развитие |
| Възстановяване на природата за по-добро качество на живот | Община Сандански | 494 199,96 € | 228 712,59 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка | Община Кюстендил | 495 357,68 € | 246 738,62 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Подобряване качеството и достъпността до природните атракции в Община Белица и Община Македонска Каменица | Община Белица | 497 984,32 € | 223 971,69 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Да запазим младежта в трансграничния регион | Община Рила | 466 350,51 € | 179 747,06 € | 1.2 Социално сближаване |
| Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общините Струмяни и Карбинци | Община Струмяни | 499 452.37 | 293 839,43 € | 1.2 Социално сближаване |
| Ефективно използване на сленчевата енергия за по-добро бъдеще | Сдружение на Югозападните общини-Благоевград, Община Петрич | 432 392.40 | 212 623,98 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Трансграничен подход за развитие на туризъм, основан на водните ресурси | Община Сатовча | 491 875,16 € | 189 281,47 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Българче и македонче – ръка за ръка | Община Струмяни | 492 565.26 | 143 740,26 € | 1.2Социално сближаване |
| Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен-Босилово | Община Гърмен | 304 410.25 | 60 882,05 € | 1.2Социално сближаване |
| По-добър живот за децата в трансграничния регион | Община Г.Делчев, Детска градина „Детелина”-Гоце Делчев | 458 507,84 € | 212 563,63 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица | Община Благоевград | 498 125,47 € | 258 312,00 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| Обща култура, традиции и история - мост към нашето европейско бъдеще | Община Банско | 298 963,17 € | 154 500,43 € | 2.2. Използване на културни ресурси |
| Отворена врата за културен обмен - Изграждане на съвместно европейско бъдеще | Община Кюстендил | 295 597,14 € | 149 381,34 € | 2.2. Използване на културни ресурси |
| Реки без граници | Община Дупница | 499 987,75 € | 256 351,11 € | 2.1 Използване на природните ресурси |
| "TOWARDS THE FUTURE" - Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници | Сдружение на Югозападните общини-Благоевград, България | 147 403,43 € | 73 514,01 € | 1.3 Подготовка на проекти |

- Служители, преминали обучение в ИПА за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Института по публична администрация, като темите на обучение са групирани по следния начин: Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията; 	Средства на ЕС – разработване и управление на проекти; Управленски умения; Финансово и стопанско управление.

Данните показват, че през 2014 г. спрямо предходната 2013 г. се наблюдава значително намаляване на броя на служителите преминали обучения, както за страната като цяло - от 4 081 през 2013 г. на 1 405 броя през 2014 г., така и за Югозападен район – от 845 през 2013 г. на 342 броя през 2014 г.

Таблица 16. Брой експерти от областни и общински администрации, преминали обучение /по области и по години/

|  | Общ брой |  | Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията |  | Средства но ЕС – разработване и управление на проекти |  | Управленски умения |  | Финансово и стопанско управление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Общо за страната | 4 081 | 1 405 | 2 127 | 630 | 342 | 249 | 1 169 | 369 | 443 | 157 |
| Общо за ЮЗР | 845 | 342 | 350 | 71 | 227 | 156 | 216 | 94 | 52 | 21 |
| Област Благоевград | 260 | 30 | 147 | 7 | 3 | 1 | 95 | 22 | 15 | 0 |
| Област Кюстендил | 43 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Област Перник | 85 | 40 | 69 | 12 | 7 | 0 | 4 | 14 | 5 | 14 |
| Област София | 300 | 215 | 21 | 4 | 216 | 152 | 49 | 58 | 14 | 1 |
| Област Софийска | 157 | 47 | 88 | 38 | 1 | 3 | 58 | 0 | 10 | 6 |

Източник: Институт по публична администрация

Броят на служителите преминали обучения в ИПА (по различни теми) намалява във всички области в ЮЗР. Изключение е област Перник, където през 2014 г. са обучени повече служители за придобиване на управленски умения и за финансово и стопанско управление, както и  област София (столица) – повече обучени служители за придобиване на управленски умения.

- Новосъздадени ПЧП

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на общините на територията на ЮЗР.

Единствено в община Сандански, област Благоевград през 2014 г. е в ход процедура за ПЧП на минералната градска баня.

- Реализирани проекти за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., Министерство на финансите.

През 2014 г. са приключили 14 проекта за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, финансирани от ОПАК на стойност 17 875 284,75 лева, с бенефициенти предимно министерства и агенции (на територията на Столична община). Реално тези проекти не следва да бъдат отчитани като напредък по индикатора, тъй като не се отнасят за територията на ЮЗР. В процес на изпълнение през 2014 г. (с краен срок на изпълнение 2015 г.) са 99 проекта на стойност 101 513 540,20 лв.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 5.

Напредъкът по изпълнението на приоритета се базира на продължаващото изпълнение (през 2014 г.) на част от проектите по оперативните програми, предимно „Административен капацитет“ 2007-2013 г. и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2007-2013 г.

Чрез реализирани проекти по Оперативната програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. са предприети мерки за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път в централната администрация. Реално тези проекти не се отнасят конкретно до ЮЗР. Все още, капацитетът на местно ниво и професионалната компетентност имат нужда от повишаване, с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по оперативните програми и доброто им управление с цел усвояване на средствата от ЕС. В тази посока е важно да се обърне внимание, че през 2014 г. броят на обучените служители от общинските и областните администрации на територията на ЮЗР намалява.

Продължава реализацията на отделни съвместни проекти с партньори от Македония, Сърбия и Гърция за развитие на туризма, културно-образователен обмен, модернизация на трансгранична инфраструктура, подобряване на административния капацитет, икономическо развитие, опазване на околната среда, предпазване от природни рискове и др. Очаква се, след одобрение на бъдещите програми за трансгранично сътрудничество 2014-2020 г. да стартира изпълнението на дейности, допринасящи за териториално сближаване между общините и регионите, което е една от специфичните цели на приоритета.

Не се реализира напредък в областта на развитието на междуобщински партньорства и партньорства между публичния, частния и неправителствения сектор за регионално развитие.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЗР (2014-2020 г.)

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.84) Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. Съгласно чл.87, т.3 от ППЗРР, тези действия обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

- Обобщаване на информация за изпълнението на оперативните програми на територията на ЮЗР, предоставена от Управляващите органи на оперативните програми

Съгласно чл.6 от Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Югозападен район. През 2014 г. бяха организирани и проведени пет заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 2 от които съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета – на 27.03.2014 г. и на 16-17.12.2014 г. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха за обсъждане актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. На друго заседание на РСР през 2014 г. – на 18-19.06.2014 г. бе представена информация и за изпълнението на програмите за европейско териториално сътрудничество. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми (и в допълнение програмите за териториално сътрудничество), периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информация относно хода на операциите, има важно значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни и слаби страни и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите.

- Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район“ на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ на МРРБ (Секретариат на РСР на ЮЗР) редовно участват в заседания на Областните съвети за развитие на областите в района, на които се представя информация за развитието и за изпълняваните проекти на територията на областите и общините в района. През 2014 г. са проведени три заседания на Областни съвети за развитие – и трите на област Благоевград.

- При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЗР са използвани последните налични официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (ИСУН, ресорни ведомства, общински и областни администрации и др.)

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮЗР през 2013 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основните проблеми са свързани с липсата на статистическа информация на регионално и областно ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план. За получаване на необходимите данни за отчитане на стойностите по индикаторите на РПР на ЮЗР са изготвени и изпратени писма от председателя на РСР на ЮЗР и от МРРБ с искане за информация до НСИ и редица институции, провеждащи политики в съответните сектори - АПИ, АУЕР, ИАОС, ИПА, МВР, МЗ, МИ, МК, ММС, МОН, МТ, МТИТС и до Управляващите органи на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и програмите за териториално сътрудничество. Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад. По-голямата част от адресатите на исканията са предоставили информация в зависимост от наличните им данни. Изключение в случая е УО на ПРСР към МЗХ, от който не бе предоставена информация по отделни индикатори, свързани с изпълнението на програмата.

В допълнение, чрез областните управители е изискана информация от общините на територията на Югозападен район относно ключови индикатори на РПР на ЮЗР. В тази връзка се констатира неосигуряване на обратна връзка с информация от всички общини в района, която би позволила включването на напълно представителна за региона информация.

От общо 52 общини на територията на ЮЗР информация е получена от 35 или 67%, които са:

За област Благоевград - Разлог, Сандански, Белица, Кресна, Петрич, Струмяни, Гърмен, Гоце Делчев;

За област Кюстендил – Дупница, Бобов дол, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Трекляно;

За област Перник – Брезник, Перник, Радомир, Трън, Земен, Ковачевци;

За област Софийска – Божурище, Ботевград, Годеч, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч.

Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад.

Също така, с цел проследяване на въздействието на всички източници на финансиране върху изпълнението на РПР на ЮЗР, областните и общинските администрации в района са представили информация за реализирани или в процес на изпълнение проекти, както по оперативните програми, така и за проекти, финансирани от други източници през периода януари 2014 г. – май 2015 г.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮЗР

За осигуряване на публичност и прозрачност на действията по изпълнение на Плана и за работата на РСР и РКК към Съвета през 2014 г. редовно се публикува информация на официалните интернет страници на областните администрации от района. Заседанията са достъпни за представители на медиите. Протоколите и информационните материали от заседанията на РСР и РКК на ЮЗР се изпращат по електронната поща до всички членове и се публикуват на официалната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В съответствие с чл.34 и чл.36 от Закона за регионалното развитие през 2014 г. е изготвена последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г. от независими оценители. Основна цел на последващата оценка е да осигури независима и актуална информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и областни съвети за развитие, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, граждански сдружения и др.) за постигнатите резултати от прилагането на плана и да даде цялостна представа за въздействието и степента на постигане на целите и приоритетите за развитието на Югозападен район в периода 2007-2013 г. Други важни цели са да се оцени ефективността и ефикасността на използваните ресурси, да се посочат слабостите и проблемите при изпълнението на РПР и да се направят изводи и препоръки по отношение на бъдещата политика за регионално развитие.

Съгласно разпоредбите на чл.49, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие последващата оценка за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г. е обсъдена на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 16-17.12.2014 г.

На база на последващата оценка от страна на МРРБ е изготвен Доклад относно резултатите от последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., в който са включени основните акценти, резултати, изводи и препоръки от последващата оценка. След проведена съгласувателна процедура с министерствата и областните администрации в страната и на основание чл.22, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Министерският съвет одобри Доклада относно резултатите от последващата оценка със свое решение от Протокол №15/15.04.2015 г. Документът е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

В съответствие с чл.86, ал.1 и ал.2, Секретариатът на РСР на ЮЗР разработи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2013 г. На заседание на 19.06.2014 г. РСР на ЮЗР обсъди и одобри Годишния доклад за наблюдение за 2013 г. с Решение №4 от Протокол №22/30.06.2014 г. С цел осигуряване на публичност докладът е публикуван на интернет страницата на МРРБ.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮЗР със секторните политики, планове и програми

Следва да се отбележи, че още в процеса на разработването на проекта на Регионалния план за развитие на ЮЗР 2014-2020 г. (приет от Министерския съвет с Решение №457 от 01.08.2013 г.), задължително условие към консултантския екип бе съгласуването на стратегическите цели и приоритети на плана с предвижданията на водещите европейски и национални стратегически документи (Стратегия Европа 2020 на ЕС, Териториален дневен ред на ЕС, Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове. Също така, Регионалният план за развитие на ЮЗР 2014-2020 г. е разработен в съответствие с първоначалните проекти на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, за периода 2014-2020 г.

На заседанията на РСР на ЮЗР през 2014 г. е представена информация и са проведени обсъждания във връзка с редица секторни политики и програми, включени в РПР на ЮЗР и от значение за развитието на региона, както следва:

- Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.

- Политиката по изменение на климата и източници за финансиране на мерки в сектора

- Политиката за предотвратяване на бедствия и аварии

- Политиката по управление на горските територии във връзка с превенция  на риска и преодоляване на бедствия, и инструменти за финансиране на интервенции

- Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

- Проекта на Споразумение за партньорство на Република България и проектите на Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г.:

- ОП  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.;

- ОП „Добро управление” 2014-2020 г.;

- ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.;

- ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.;

- ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.;

- ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

- ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.;

- ОП по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.;

- Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

- Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.;

- Програмите за трансгранично сътрудничество Гърция-България, България-Сърбия и България-Македония 2014-2020 г.;

- Многонационалните програми за териториално сътрудничество 2014-2020 г., в които България ще участва – ОП за транснационално сътрудничество Дунав, ОП за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море и Програмите за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа, Еспон 2020 и Урбакт III.

Материалите и протоколите от заседанията, в които са отразени състоялите се дискусии, са публикувани на официалния сайт на МРРБ.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид важното значение на прилагането на принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР на ЮЗР на всеки отделен етап от процеса на реализация и наблюдение се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал и вижданията на всички заинтересовани страни и взимане под внимание на техните предложения.

В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на всички свои членове, участници и партньори, които са:

- представители на органите на централната и местната власт – министерства, областни администрации, общински администрации и общински съвети;

- представители на работодателски и синдикални организации – Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Конфедерация на независимите синдикати в България;

- представители на неправителствени и граждански организации – Форум гражданско участие; Агенция за регионално развитие на Рила

- представители на сдружения на общини – Сдружение на Югозападните общини;

- представители на университети – Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Американски университет в България, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Европейски политехнически университет.

- Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи през 2014 г.

Тематични оценки или оценки за специфични случаи РПР на ЮЗР през 2014 г. не са извършвани.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 Г.)

Заключения, свързани с тенденциите в развитието на Югозападен район през периода 2013-2014 г.

- Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички показатели на социално-икономическото развитие и запазва потенциала си. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. Стойностите на показателите за ЮЗР се запазват над средните за страната и продължават да са значително по-високи от тези за останалите райони от ниво 2. По голяма част от изследваните показатели страната може да бъде условно разделена по степен на развитие на Югозападен район и на останалите райони от ниво 2.

- Анализът на демографското развитие на Югозападен район по ключови показатели за 2013-2014 г. показва наличие на общите неблагоприятни тенденции, характерни като цяло за страната ни, но проявени в по-слаба степен в района. Диспропорциите в териториалното разпределение на населението в района продължават да се усещат през 2014 г. Стойността на естествения прираст през 2014 г. продължава да е отрицателна, минимално се увеличава в сравнение с 2013 г., но стойността за района остава най-ниската за страната. Делът на висшистите се запазва висок и нараства допълнително през 2014 г. (най-висок от всички райони от ниво 2).  Минимално (с 1,1%) през 2014 г. се увеличава относителният дял на лицата, преждевременно напуснали образователната система в сравнение с 2013 г., но стойността за района е далеч по-ниска от средната за страната.

- Състоянието и динамиката на ключовите показатели на пазара на труда показват, че в Югозападен район те са по-благоприятни спрямо останалите райони от ниво 2. Стагнацията на трудовия пазар е характерна, както за страната, така и за ЮЗР, но и през 2014 г. районът запазва водещото си място по основните показатели – заетост, безработица и икономическа активност. Потенциалът на района за адаптиране към негативните икономически процеси е по-голям в сравнение с останалите райони от ниво 2. На годишна база през 2014 г. (спрямо 2013 г.) за ключовите показатели за пазара на труда са характерни следните тенденции: коефициентът на безработица намалява с 0,9%, коефициентът на икономическа активност нараства с 0,1%, а коефициентът на заетост се увеличава с 0,6%.

- По отношение на произведения БВП и БДС районът запазва лидерското си място в страната, като по последни данни на Евростат (за 2011 г.) стойността на БВП на глава от населението възлиза на 78% от средната стойност за страните от ЕС. В структурата на брутната добавена стойност в района секторът на услугите продължава да заема силен превес, като през 2012 г. в този сектор се формира близо 75,9% от съвкупната БДС в района. Приносът на сектора на селското и горско стопанство се запазва най-нисък от всички райони от ниво 2 - 1,6%.

- Разходите за научно-изследователска и развойна дейност нарастват и през 2013 г. и стойността им е няколко пъти по-висока от тази на останалите райони от ниво 2. Делът на инвестициите в НИРД от БВП на ЮЗР през 2013 г. е 1,13% и районът постепенно се приближава до националната цел съгласно Стратегия „Европа 2020” до 2020 г. за 1,5% дял на разходите за НИРД от БВП.

- Делът на населението, обслужвано от водоснабдителна и канализационна инфраструктура и през 2013 г. се запазва висок. Увеличава се обаче делът от населението на района с режим на водоснабдяването. Остават частично неразрешени проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради повреди по водопроводната мрежа.

- Водещото място на ЮЗР по показателя дял на домакинствата с достъп до интернет и до широколентови услуги се дължи предимно на столицата София и на големите градове. През 2014 г. е регистриран първият спад (намаляване на годишна база с 1%) на показателя за последните години. Определени части от района (включително и крайноотдалечените) попадат в т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до информация и електронни услуги.

- Делът на населението, обслужвано от системата за организирано събиране на отпадъците в района, се запазва висок. Системата за събиране и транспортиране работи относително добре в градовете, но в част от по-малките населени места тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.

- Високата степен на изграденост на техническата инфраструктура, концентрацията на висши училища и изследователски центрове на територията на ЮЗР, определят иновативния потенциал на регионалната икономика. Относително ниската отрицателна стойност на естествения прираст в района, и най-вече в столицата, в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната, както и наличието на квалифицирани кадри в различните сектори на икономиката, правят района привлекателен за развитие на иновации и бизнес. Започналата през 2012 г. положителна тенденция за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, продължава и през 2013 г., като районът запазва водещото си място в страната с относителен дял от 59,8% от всички ПЧИ за България. Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР през 2013 г. нараства с 85,9% спрямо предходната година и възлиза на 347 952 хил. евро.

- По отношение дължината на републиканската пътна мрежа и степента на обслуженост с пътища от висок клас през 2013 г. се наблюдава нарастването на дължината на автомагистралната инфраструктура с 25 км., спрямо предходната година. През 2013 г. са пуснати в експлоатация пътната връзка на автомагистрала „Хемус” със Софийски околовръстен път при пътен възел Яна, както и  ЛОТ 1 - участък „Долна Диканя-Дупница” от автомагистрала „Струма“.

- Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове и природни местообитания в Югозападен район, както и фактът, че на територията на района попадат национални и природни паркове с голяма значимост, и за в бъдеще ще бъдат неоценим потенциал за развитието на туризма. Тенденция от последните три години за постепенно възстановяване на туристическия сектор в ЮЗР, продължава и през 2014 г. с по-бързи темпове. Нарастването на приходите от нощувки в района през 2014 г. спрямо 2013 г. е 12,1%. Делът на ЮЗР в съвкупните приходи от нощувки, реализирани в страната през 2014 г., е 18,5%, като районът запазва третото си място сред районите от ниво 2 (след Югоизточния и Североизточния район).

- Стратегическото и възлово разположение на района по направленията на европейските транспортни коридори, границата с три държави и мрежата от регионална и местна транспортна инфраструктура се използват като потенциал за развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. През 2014 г. в района реализирани и в процес на изпълнение са 39 проекта, които са между партньори от ЮЗР и от съседните страни Гърция, Сърбия и Македония по линия на програмите за трансгранично сътрудничество от предходния програмен период 2007-2013 г.

- Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през периода 2012-2013 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от различията в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Това налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района. Намаляване на различията може да се постигне, ако се пренасочат ресурси към териториалните единици с по-ниско равнище на развитие в района. Безспорно столицата като център за растеж, където са съсредоточени ресурси на едно място с цел достигане на развитие, съпоставимо с европейските параметри, има благоприятно влияние върху целия Югозападен район. Създаването на вторични центрове (като напр. Благоевград), достатъчно големи или достатъчно отдалечени от столицата, които да балансират в известна степен силно гравитиращото и влияние, може да бъде успешна стратегия за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства в ЮЗР.

- На база на оценката на напредъка по реализация на приоритетите на РПР на ЮЗР (2014-2020) по ключови показатели се отчита, че е започнало изпълнението на голяма част от заложените мерки. Част от мерките в процес на изпълнение пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Налице са предпоставки за цялостно изпълнение на Регионалния план в контекста на постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие. Направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЗР за 2014 г. показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране.

Заключения и предложения, свързани с подобряване на резултатите от наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.)

- Интегриране на процесите по наблюдение и оценка на РПР на ЮЗР с тези на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и създаването на условия за оптимално функциониране на системата за наблюдение на регионалното развитие. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана.

Необходимо е да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Изпълнителната агенция по околната среда, Регионалните инспекции по околната среда и водите и др. ведомства с цел по-детайлна, точна и актуална информация, относно индикаторите за наблюдение.

- Ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на ЮЗР. Предвиденият в законодателството за регионално развитие механизъм за това е Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.

Необходимо е изготвяне на детайлна информация от Управляващите органи за степента на изпълнение на оперативните програми на ниво Югозападен район, както и обвързване на тази информация с индикаторите за наблюдение, което би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план. Подобрената съгласуваност и взаимодействие с териториалните и междинните звена по Оперативните програми ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите и планови документи за района, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.

- Засилване на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района. Това би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните териториални нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини. В изпълнение на действащото законодателство и правно-регламентираните задължения на областно и общинско ниво, е отчетен съществен напредък в сътрудничеството и координацията между Секретариата на РСР на ЮЗР и общините и Областните съвети за развитие.

- Годишната индикативна програма за дейността на РСР на Югозападен район има за цел осигуряване на активното участие на Съвета в процеса на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване на средствата за регионално и местно развитие, както и повишаване на капацитета на членовете на РСР в посочените направления. Въпреки това ГИП за работата на РСР в ЮЗР остана финансово неосигурена и през 2014 г. Липсата на реални средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за укрепването и развитието на Съвета като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в ЮЗР.

Необходимо е финансово осигуряване на ГИП за дейността на РСР и предвиждане на необходимите средства в проектобюджетите на областните администрации към областните управители, председателстващи Регионалния съвет за развитие през съответната година, съгласно законодателството за регионално развитие.

- Подходящо е разширяване функциите на РСР, като се акцентира на териториалната координация на секторните политики, участието в подготовката на проекти по оперативните програми на територията на района, както и използване на възможностите за развитие на административния капацитет в ЮЗР чрез участие в мрежи с други региони на ЕС по програмите за междурегионално сътрудничество на основата на обмяна на опит и добри практики.

Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

По предварителни данни на НСИ

Източник: Официален сайт на „Летище София”

За източници на информация относно състоянието на компонентите на околната среда в годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЗР са използвани данни от:

- Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г. (приет от Министерски съвет през май 2015 г.), разработен от Министерство на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда.

- Годишните регионални доклади за състоянието на околната среда за 2014 г., изготвени от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) към Министерство на околната среда и водите, на територията на ЮЗР – съответно РИОСВ-Перник – за област Перник и област Кюстендил, РИОСВ-Благоевград – за област Благоевград и РИОСВ-София – за област София (столица) и област Софийска. Информацията, касаеща област София (столица) и област Софийска е частична поради неналичността на официално публикуван регионален доклад за състоянието на околната среда за 2014 г. от страна на РИОСВ-София към периода на изготвяне на Годишния доклад.

Информацията за горските територии е актуална към 22.04.2015 г.

Информацията е от Годишните регионални доклади за състоянието на околната среда за 2014 г., изготвени от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) към Министерство на околната среда и водите, на територията на ЮЗР

Проектът CORINE Landcover e част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от Европейския съюз – http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Данните за 2014 г. ще бъдат готови в началото на 2016 г.

http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm

http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html

Проектите са в процес на изпълнение през 2014 г., но са приключени към 17.04.2015 г., когато е предоставена информацията от МРРБ