МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”

Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2012 година

май 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение………………………………………………………………………………	9

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на  национално, регионално и местно ниво................................................................................	11

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение………………………………………………………………………….	27

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ........................................................................................................................	90

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни.............................	93

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми…………………………………………………………..	94

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие..........................................................	95

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми…………………	96

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство…..	97

3.6. Резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година…………………………………………………………………………..	97

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението………………………………………………………………	98

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ........................................................	103

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите………………	104

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на  Министъра на околната среда и водите ……………..	119

# Списък на използваните съкращения

| АЕЦ | Атомна електрическа централа |
| --- | --- |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДЗП | Българско дружество за защита на птиците |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БО | Битови отпадъци |
| БПК5 | Биологична потребност от кислород за 5 денонощия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ГИС | Географска информационна система |
| ГМО | Генетично модифицирани организми |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДМА-ЕП | Дълготрайни материални активи с екологично предназначение |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИП | Инвестиционно предложение |
| ИСПА | Инструмент за структурни политики по присъединяването |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КПКД | Комплексни проверки по контролната дейност |
| КР | Комплексни разрешителни |
| ЛМС | Локална мониторингова станция |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустимите концентрации |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МПС | Моторно превозно средство |
| НПР | Национална програма за реформи |
| НКЖИ | Национална компания „Железопътна инфраструктура” |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМОС | Националната система за мониторинг на околната среда |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” 2007-2013 |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2007-2013 |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” 2007-2013 |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 |
| ОПТ | ОП „Транспорт” 2007-2013 |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” 2007-2013 |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПДК ср.год. | Пределно допустима концентрация – средногодишна |
| ПЗ | Природна забележителност |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРЗ | Продукти за растителна защита |
| ПС | Прагова стойност |
| ПСБОВ | Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| РДНО | Регионално депо за неопасни отпадъци |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУ | Район за оценка и управление |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СГН | Средногодишна норма |
| СДН | Средно денонощна норма |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадни води |
| СКОС | Система за качество на околната среда |
| СЧН | Средно часова норма |
| УО | Управляващ орган |
| ФК | Формуляр за кандидатстване |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ФПЧ10 | Фини прахови частици до 10 микрона |
| ХПК | Химическа потребност от кислород |

# Списък на използваните таблици и фигури

Таблици

Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2012 г.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2012 г.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво2 (в лева)

Таблица 5. Брутен вътрешен продукт за 2009 г. по статистически области

Таблица 6 Брутен вътрешен продукт (евро/глава от населението, по текущи пазарни цени) за периода 2008 - 2010 г.

Таблица 7. Битови отпадъци по райони и области (2010 – 2011 г.)

Таблица 8. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

Таблица 9. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към април 2013 г.

Таблица 10. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро (2007 - 2011 г.)

Таблица 11. Средногодишен доход на лице от домакинството за 2011 г.

Таблица 12. Приходи от нощувки - 2012 г.

Таблица 13. Брой проекти по оперативни програми към 22.04.2013 г.

Фигури

Фигура 1. Индикативен списък на пътни проекти по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г.

Фигура 2. Пътни проекти по всички програми

Фигура 3. Лица, които никога не са използвали интернет (16 - 74 г.)

Фигура 4. Сключени договори по области в Северозападен район за периода 29.11.2012 г. – 15.03.2013 г.

Фигура 5. Договори в процес на изпълнение по области в Северозападен район

Фигура 6. Брой проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия 2007-2013 г.

Фигура 7. Брой проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) и Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC

# Въведение

Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2012 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район e органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Съвета е 30 юни на всяка следваща календарна година.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2012 г. е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Северозападен район, в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Докладът е изготвен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:

- Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

- Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

- Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящия доклад е да даде информация за постигнатото изпълнение на РПР на Северозападен район през 2012 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз.

Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните цели и приоритети на регионалния план за развитие чрез прилагане на основни и специфични индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2012 г.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2012 г.,  данни предоставени от областните и общинските администрации, Oбластни пътни управления към Агенция „Пътна инфраструктура” и РИОСВ към Министерство на околната среда и водите в Северозападен район, актуални към 30.03.2012 г., както и данни за изпълняваните на територията на района проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз.

# 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

# Кратка характеристика на Северозападен район

Северозападен район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”. Районът граничи на север с Република Румъния и на запад с Република Сърбия, на изток със Северен централен район и на юг с Южен централен и Югозападен район. Формира се от областите Видин, Враца Монтана, Ловеч и Плевен (ниво NUTS 3). Площта на района е 19 070 кв.км, съставляваща 17,18% от територията на страната. В района има 51 общини.

Област Видин включва 141 населени места, обединени в 11 общини - Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. В областта преобладава градското население, което е 63% от общото.

Област Монтана включва 151 населени места, разпределени в 11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.

Област Враца включва 154 населени места, разпределени в 10 общини: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Област Ловеч включва 143 населени места в 8 общини - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.

Област Плевен обхваща 11 общини със 144 населени места - Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг. Над две трети от населението в областта живее в градовете.

Социални показатели

Броят на населението на Северозападен район през 2012 г. (данни на НСИ) наброява 823 467 души. Демографската ситуация в района е изключително неблагоприятна, тъй като само през 2012 г. общият брой на населението е намаляло с      13 134 души, спрямо предходната 2011 г. Населението на района се отличава с относително висока миграционна подвижност, което се дължи на неблагоприятната стопанска ситуация в територията му.

Северозападен район се запазва като район с най-ниска гъстота на населението спрямо останалите 5 района (43.18 д/кв.км) при средна стойност за страната 65.60 д/кв.км.

# Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2012 г.

| Области | Територия- кв. км | Население | Гъстота на населението | Коефициент на безработица | Коефициент на заетост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видин | 3 032 | 97 536 | 32.17 | 17.4 | 37.0 |
| Враца | 3 619 | 181 559 | 50.17 | 9.4 | 39.9 |
| Ловеч | 4 128 | 137 708 | 33.36 | 13.4 | 38.3 |
| Монтана | 3 635 | 143 644 | 39.51 | 14.9 | 39.2 |
| Плевен | 4 653 | 263 020 | 56.53 | 10.3 | 41.2 |
| Северозападен | 19 070 | 823 467 | 43.18 | 12.3 | 39.6 |
| България | 111 001 | 7 282 041 | 65.60 | 12.3 | 46.6 |

Източник: Национален статистически институт

Коефициента на раждаемост през 2012 г. в СЗР е 8.4‰, при средна стойност за страната 9.5‰, което нарежда района на последно място по този показател. Наблюдава се тенденция на намаление на раждаемостта в района с 0.2‰ спрямо предходната 2011 г. (8.6‰). Областите Плевен и Видин се очертават като своеобразни полюси. По данни на НСИ за 2012 г. най-много раждания са отчетени в област Плевен – 2 312 бр., а най-малко в област Видин – 724 бр.

Наблюдава се тенденция на увеличение на коефициента на смъртност през 2012 г. в Северозападен район спрямо 2011 г. с 0.5‰. Коефициента на смъртност измерен в района през 2012 г. е 19.9‰, при средна стойност за България 15.0‰. Вариацията на стойността на коефициента за останалите райони от ниво 2 е в диапазона 13.4‰ (за Югозападен район) - 16.7‰ (за Северен централен район). На областно ниво най-висок е коефициента в област Видин – 23.2‰, което е и най-високата стойност спрямо останалите райони от ниво 3.

Естественият прираст на населението в Северозападен район през 2012 г. е отрицателен – (-11.5‰), като тази стойност е най-висока спрямо останалите райони от ниво 2 и е два пъти по-висока от средната стойност за страната (-5.5‰). Данните на НСИ за 2012 г. на ниво области отчитат най-висока отрицателна стойност на естествения прираст в област Видин (-16.0‰), следвана от област Монтана (-12.8 ‰). Останалите области Враца, Ловеч и Плевен са с коефициент на естествен прираст под средната стойност за Северозападен район.

Ниската раждаемост, високата смъртност, ниската средна продължителност на живота, миграционните потоци са причина за поддържането на отрицателен естествен прираст  в СЗР. Застаряването на населението е процес с дълбоки последици за пазарът на труда и пенсионната система, икономиката и финансите.

Област Видин е с най-малобройно население между областите в страната. Всички изследвани демографски показатели за областта имат изключително негативно развитие за последните десет години. Населението бележи най-голямо намаляване за изминалите десет години сред всички области. Коефициентите на механичен и на естествен прираст стабилно поддържат високи отрицателни стойности, което води до изключително неблагоприятната възрастова структура. В областта се наблюдават най-високите коефициенти на възрастова зависимост, т.е. делът на възрастните хора постоянно нараства, без да се наблюдава съответстващо увеличение на млади хора и такива в работоспособна възраст. Тези процеси и в момента оказват неблагоприятно влияние върху икономиката, като изгледите за бъдещето са още по-негативни.

В област Монтана регистрира втория най-голям спад на населението (след Видин) от над 22%. Основните причини са големият отрицателен естествен прираст, който през разглежданите десет години постоянно е над 10‰ годишно, както и постоянният отрицателен механичен прираст от над 5‰ годишно.

Комбинацията от напускане на населението, високите нива на смъртност и малкото новородени деца води и до влошаване на цялостната демографска картина. И двата коефициента за възрастова зависимост, показващи застаряване на населението, имат далеч по-високи от средните стойности за страната.

За периода 2001-2011 г. населението на областта е намаляло с над 17%, което прави Враца областта с най-бързо намаляващо население след Монтана (18,1%) и Видин (22,5%).Възрастовата структура на населението в областта се влошава през целия период, като през 2011 г. на всеки трима души в работоспособна възраст се пада по едно лице на възраст над 65 години. Макар коефициентът на раждаемост да остава постоянен от 2004 г. насам, а броят на населението да се понижава, относителният дял на лицата под 14 години продължава да намалява спрямо този на лицата над 65-годишна възраст.

За последните десет години населението в област Плевен намалява с почти 60 хил. души. Това е третото най-високото намаляване от всички области в страната. Основно влияние за това има отрицателният естествен прираст и в по-малка степен - миграцията на населението към други области, която в периода 2003-2005 г. и след 2009 г. отново са засилва като процес. Високият и постоянно нарастващ коефициент на възрастова зависимост показва влошаващи се демографски характеристики и неблагоприятни перспективи за пазара на труда.

Област Ловеч заема предпоследно място по своите демографски показатели сред всички области. Причините са комплексни. От една страна, коефициентът на естествен прираст поддържа постоянни отрицателни стойности от над 8‰ годишно, т.е. раждат се по-малко деца, отколкото са починалите.

За влошаващата се демографска ситуация допринася и постоянният изходящ миграционен поток от областта – тя не успява да задържи и привлече достатъчно нови хора, които да компенсират мигриралите. Пикът на напускането на областта е през 2010 г., когато коефициентът на механичен прираст достига отрицателна стойност от над 9‰. Основните дестинации на напускащите областта са столицата и област Плевен. Това се отразява на коефициентите на възрастовите зависимости в областта, които са сред най-високите, т.е. все повече възрастни хора зависят от тези, които са в трудоспособна възраст.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2012 г.

| Райони, Области | Брой население | Коефициент на раждаемост | Коефициент на смъртност | Коефициент на естествен прираст (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северозападен | 823 467 | 8.4 | 19.9 | - 11.5 |
| Видин | 97 536 | 7.2 | 23.2 | - 16.0 |
| Враца | 181 559 | 8.3 | 19.4 | - 11.1 |
| Ловеч | 137 708 | 8.6 | 18.8 | - 10.2 |
| Монтана | 143 644 | 8.6 | 21.4 | - 12.8 |
| Плевен | 263 020 | 8.7 | 18.8 | - 10.1 |
| Северен централен | 844 354 | 8.5 | 16.7 | - 8.2 |
| Североизточен | 957 097 | 9.8 | 14.0 | - 4.2 |
| Югоизточен | 1 067 283 | 10.3 | 14.7 | - 4.4 |
| Югозападен | 2 127 588 | 9.7 | 13.4 | - 3.7 |
| Южен централен | 1 462 252 | 9.4 | 14.1 | - 4.7 |
| За страната | 7 282 041 | 9.5 | 15.0 | - 5.5 |

# Източник: Национален статистически институт

Коефициента на безработица за Северозападен район през 2012 г. е 12.3 %, като отчетеното намаление е с 0.2 процентни пункта спрямо предходната 2011 г. по данни на НСИ. На ниво области най-сериозен е проблема с безработицата в област Видин – 17.4 %, като през 2012 г. коефициента  е намаля с 2.9 процентни пункта спрямо 2011 г. Най-благоприятна е ситуацията в област Враца – 9.4 %, където се наблюдава увеличени с 0.6 процентни пункта спрямо предходната година.

В България през 2012 г. отчетеният средногодишен коефициент на безработица е 12.3% по-висок от средния за Европейския съюз. По данни на Евростат този коефициент през 2012 г. за Евросъюза (ЕС-27) – 10.5 %.

Измереният през 2012 г. коефициент на заетост в Северозападен район е 39.6%, който е най-нисък в сравнение с останалите райони от ниво 2. Най-висок коефициент на заетост в рамките на района е отчетен в област Плевен – 41.2%, а най-нисък – област Видин 37%. Всички области в района имат коефициент на заетост под средния за страната, който е 46.6% . По данни на НСИ, коефициента на заетост в района през 2012 г. се е увеличил с 0.7 процентни пункта в сравнение с предходната 2011 г. (38.9%).

По данни на Евростат, нивото на безработица сред населението на възраст 25-64 години по степен на образование в България през 2012 г. се е увеличило с 1.6 процентни пункта спрямо 2011 г. и достига ниво от 27% през 2012 г., при средна стойност за ЕС-27 – 16.8%.

Икономически показатели

Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и другите основни икономически показатели на ниво Северозападен район (както и за останалите райони от ниво 2) за 2011 г. и 2012 г.

Икономическото състояние на района е на сравнително ниско равнище. Общият размер на брутния вътрешен продукт, създаден в Северозападен район през 2010 г. е 5 057.4 млн. лв., като приносът на района по този показател е 7.17 % в съвкупния БВП. В периода 2005-2010 г. се отбелязва тенденция на трайно намаляване на приноса на БВП на Северозападен район към общия БВП. По този показател районът продължава да заема последно място в сравнение с останалите райони от   ниво 2.

На областно ниво по данни на НСИ най-висок е размера на БВП в област Плевен - 1 503.7 млн. лв., което е 29.6 % от БВП за района, а най-нисък в област Видин – 532.7 млн. лв. или 10.5 % от БВП за района.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

| Райони | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 45 484 | 51 783 | 60 185 | 69 295 | 68 322 | 70 511 |
| Северозападен район | 4 279 | 4 404 | 4 902 | 5 443 | 5 087 | 5 057 |
| Северен централен район | 4 341 | 4 648 | 5 178 | 5 799 | 5 528 | 5 577 |
| Североизточен район | 5 093 | 5 869 | 6 661 | 7 771 | 7 241 | 7 503 |
| Югоизточен район | 6 244 | 6 682 | 7 216 | 8 443 | 8 308 | 8 475 |
| Югозападен район | 18 487 | 22 338 | 27 486 | 32 062 | 32 565 | 33 974 |
| Южен централен район | 7 039 | 7 843 | 8 741 | 9 776 | 9 591 | 9 924 |

Източник: Национален статистически институт

През 2010 г. Северозападният район продължава да е на последно място сред районите от ниво 2 по показател брутен вътрешен продукт на човек от населението -   5 652 лв. при среден показател за България - 9 359 лв.

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2  (в лева)

| Райони | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 5 877 | 6 726 | 7 857 | 9 090 | 9 007 | 9 359 |
| Северозападен район | 4 429 | 4 631 | 5 233 | 5 897 | 5 595 | 5 652 |
| Северен централен район | 4 550 | 4 916 | 5 528 | 6 249 | 6 011 | 6 139 |
| Североизточен район | 5 097 | 5 897 | 6 710 | 7 836 | 7 313 | 7 612 |
| Югоизточен район | 5 490 | 5 901 | 6 398 | 7 513 | 7 424 | 7 625 |
| Югозападен район | 8 734 | 10 548 | 12 991 | 15 161 | 15 406 | 16 078 |
| Южен централен район | 4 495 | 5 036 | 5 640 | 6 340 | 6 256 | 6 525 |

Източник: Национален статистически институт

През 2010 г. в Северозападен район БВП на човек от населението 5 652 лв. и бележи увеличение с 57 лв. спрямо 2009 г.

Във вътрешно регионален аспект/план за 2009 г. най-висок е БВП на човек от населението в областите Враца и Ловеч, със стойности - съответно 6 979 лв. и 5 784 лв., а най-нисък в област Видин - 4 879 лв.

Таблица 5. Брутен вътрешен продукт за 2009 г. по статистически области

| Области | БВП, млн.лв. | БВП на човек от населението, лв. |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 68 321.6 | 9 007 |
| Северозападен район | 5 087.4 | 5 595 |
| Видин | 532.7 | 4 879 |
| Враца | 1 383.7 | 6 979 |
| Ловеч | 880.9 | 5 784 |
| Монтана | 786.4 | 5 006 |
| Плевен | 1 503.7 | 5 142 |

Източник: Национален статистически институт

Област Видин има третият най-нисък БВП на човек от населението през 2009 г. (4 879 лв.), изпреварвайки единствено Сливен и Силистра. Областта регистрира постоянно по-ниски нива на БВП/човек спрямо средните за страната, като изоставането расте непрекъснато и през 2009 г. разликата е най-значителна. Дори и през добрите години на постоянен растеж на българската икономика областта не успява да навакса значителното си изоставане.

Брутният вътрешен продукт за област Монтана на човек от населението за 2009г. е на ниво от 55% спрямо средния за страната. Областта не съумява да се възползва от икономическия подем преди кризата, за да навакса изостаналостта си. Привлечените чужди инвестиции са в изключително малки размери.

В периода 2000 - 2009 г. Враца е областта с най-бавно нарастващ брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението (около 70% ръст за периода) и една от областите с най-бавно нарастващи доходи (около 80%). Една от причините е високата спрямо средната за страната база в началото на периода. Прави впечатление, че до 2003 г. произведеният продукт на глава от населението от областта е по-висок от този в области като Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и София. Оттам насетне област Враца постепенно губи позиции, като през кризисната 2009 г. вече се намира на девето място по БВП на глава от населението.От 2000 г. насам заетостта остава под средните за страната нива, достигайки връх от 43,5% през 2008 г. Следва свиване с три процентни пункта до малко над 40% през 2011 г.

Област Плевен регистрира постоянно по-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2000 - 2009 от средния за страната. Наблюдава се дори обратната тенденция – с годините БВП на човек в областта все повече се отдалечава от средните стойности за страната, като регистрира един от най-ниските темпове на нарастване за десетгодишния период.

Икономическите резултати на област Ловеч като цяло са под средните за страната. БВП на човек от населението през 2009 г. е 5 784 лв., което е доста сходно с нивата на съседната област Велико Търново и нарежда областта на дванадесето място сред всички области. Най-висок БВП/на човек областта регистрира през 2004 г., но оттогава разликата със средното ниво за страната расте и през 2009 г. е най-голяма.

Таблица 6. Брутен вътрешен продукт (евро/глава от  населението, по текущи пазарни цени ) за периода 2008 -2010 г.

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС - 27 | 25 000 | 23 500 | 24 500 |
| БЪЛГАРИЯ | 4 600 | 4 600 | 4 800 |
| Северозападен район | 3 000 | 2 900 | 2 900 |
| Северен централен район | 3 200 | 3 100 | 3 100 |
| Североизточен район | 4 000 | 3 700 | 3 900 |
| Югоизточен район | 3 800 | 3 800 | 3 900 |
| Югозападен район | 7 800 | 7 900 | 8 200 |
| Южен централен район | 3 200 | 3 200 | 3 300 |

Източник :Евростат

Брутната добавена стойност отчетена през 2010 г. в Северозападен район е 4 355.9 млн. лв., което представлява 7.17 % от общата БДС за страната (60 716.1 млн. лв.). По този показател районът се нарежда на последно място сред шестте района от ниво 2.

Структурата на брутната добавена стойност в Северозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 54,9% от съвкупната добавена стойност в района. В сектора на индустрията се произвеждат 33,2% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство е 11,9%.

През 2011 г. средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение отчита ръст с 187.00 лв. спрямо предходната 2010 г. (6 540лв). Във вътрешнорегионален план най-висока е стойността в област Враца 8 657 лв., като останалите области Плевен, Ловеч, Монтана и Видин са със стойности под средната за района (6 727 лв.).

Броят на предприятията от нефинансовия сектор, които функционират на територията на Северозападен район през 2011 г. са 27 974, което представлява 7.6 % от тези за страната (366 240 бр.). По отношение на структурата на предприятия в Северозападен район, микро-фирмите възлизат на 25 706 броя, малките фирми – 1 858 броя, средните фирми – 360 броя и големите фирми възлизат на 50 броя. В сравнение с предходната 2010 г. се наблюдава намаление на броя на предприятията с 647 броя. Разпределението на приходите от дейността на нефинансовите предприятия е 4.8% от тези за страната (10 918 528 хил. лв.).

През 2011 г. се наблюдава увеличение на преките чужди инвестиции в Северозападен район в сравнение с предходната 2010 г., които възлизат на 539 099 хил. евро или 2.5 % от ПЧИ за страната за същия период. Увеличението, което се наблюдава по този показател е с 26 957 хил. евро, спрямо предходната 2010 г. (512 142 хил. евро). Във вътрешнорегионален план се наблюдават големи различия. Водещи области по привличане на ПЧИ през 2011 г. са област Плевен (174 927 хил. евро), област Враца (172 668 хил.евро), и област Ловеч (133 061 хил. евро). На другия полюс с най-малко преки чужди инвестиции са област Видин (33 057 хил. евро) и област Монтана (25 384 хил. евро).

Икономическото и социално развитие на Северозападен район изостава по основните социално-икономически показатели спрямо останалите райони в страната и районите в Европейския съюз. По брой на населението, икономически потенциал и произведен БВП районът е на последно място в страната. През последните години населението на района  намалява с бързи темпове, основно под влиянието на застарялата му възрастова структура, което определя и ниската му раждаемост. Северозападен район е изправен пред решаването на сложни проблеми – тежка демографска ситуация- висока отрицателна стойност на естествения прираст, влошена възрастова структура и ниска покупателна способност на населението, недостиг на работна сила, запазване на тенденцията за трайни трудови миграции, малкия обем на инвестициите и лошото състояние на транспортната и техническата инфраструктура.

Инфраструктурни и екологични показатели

Делът на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и пътища І-ви клас е съответно 0.2% и 11.4%, по-нисък от средните стойности за страната. Районът преобладаващо се обслужва от регионална пътна мрежа, чийто относителен дял (88.4%) е по-висок от средния за страната (82.5%) и най-висок сред всички райони. Поддържането й в добро експлоатационно състояние е определящо за доброто транспортно обслужване и подобряване на достъпността до центровете на развитие на различните териториални нива.

През територията на района преминава европейски транспортен коридор № 4, а по северната му граница река Дунав – транспортен коридор № 7. Транспортен коридор № 4 няма добра изграденост и технически параметри в територията на района. Необходими са усилия за подобряване на състоянието му, предвид изграждането на моста над р. Дунав при Видин. Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението. Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района е 644 км, които съставляват 15.7% от жп мрежата на страната. Подходящата организация на жп услугите в комбинация с пътния и воден транспорт би допринесла в значителна степен за повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика. От особена значимост за развитието на района, заедно с развитието на водния транспорт, е модернизирането на жп направлението Видин – Мездра – София, като съставен елемент на инфраструктурата на Общоевропейския транспортен коридор № 4.

Водният транспорт по транспортен коридор № 7, река Дунав, се обслужва в пристанищата Видин, Лом и Оряхово, но няма онова значително влияние за икономиката на района, каквото е в състояние да предложи. Пристанище Лом е второто по големина дунавско пристанище в България, като изградената инфраструктура осигурява най-късата директна сухоземна връзка Лом – Солун. Пристанище Видин експлоатира четири пристанищни терминала, вкл. ферибота Видин – Калафат. И двете пристанища попадат в приоритетните инфраструктурни направления на българска територия за развитието на международни комбинирани превози. Необходими са сериозни действия за използване на техния потенциал, вкл. и чрез реализиране на бъдещи проекти в изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС Модернизирането на жп линията Видин – Мездра – София, изграждането на скоростен път Видин–София, както и развитието на пристанищата като мултимодални логистични центрове, ще осигури провеждането на мултимодални превози с положително влияние върху бъдещото икономическо развитие на СЗ район.

Ниска е степента на изграденост на телекомуникационните мрежи и системи, като районът изостава от другите райони от страната. Разширяването на мрежите на ИКТ извън големите градове ще създаде възможности за по-широк достъп до услуги и информация за населението и бизнеса от периферните територии.

Недоизградени са благоустройствените и комуналните системи в населените места. В края на 2011 г. районът има най-нисък дял на населението, обхванато от канализационни мрежи 57.6% при средна стойност за страната – 74%. Делът на обслуженото от водоснабдителната мрежа население е 99.4%, при среден показател за страната – 99.2%.

Политики за развитие на национално, регионално и местно ниво

По отношение политиките за развитие трябва да се отбележи, че през 2012 г. са разработени и приети редица стратегически документи, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на районите.

През април 2013 г. с решение на Министерския съвет е приета актуализация на Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., която е изготвена в изпълнение на стратегия ,,Европа 2020”. Предложените в НПР мерки на икономическата политика са насочени към преодоляване на съществуващите предизвикателства за оптималното развитие на основните фактори за растежа на икономиката и към достигане на националните цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. Изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район ще спомогнат за постигането на националните цели и ускоряване на националните фактори за растеж.

Националната програма за развитие: България 2020 има за цел да очертае социално-икономическото развитие на страната до 2020 г. Програмата отчита националната специфика и възможности за подкрепа и участие в постигането на общоевропейските цели и е основа за разработването на стратегическите документи за следващия програмен период.

Стратегията на ЕС за развитие на региона на река Дунав ще допринесе за постигане на целите на ЕС и за подпомагане на основните инициативи на кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. В стратегическия документ се поставя акцент върху възприемането на интегриран и ориентиран към местните условия подход. Четирите основни стълба на Дунавската стратегия ще допринесат за „отключване на потенциала” на българските региони.

Със своята визия за региона на река Дунав през 2020 г., стратегията подкрепя постигането на целите на Стратегия „Европа 2020“. С нея се подкрепя устойчивото развитие, като се цели да се намали потреблението на енергия, да се увеличи използването на възобновяеми източници на енергия, да се модернизира транспортният сектор, като той стане по екологосъобразен и по-ефективен, и да се насърчи екотуризмът. Стратегията способства за отстраняване на затрудненията на вътрешния пазар и подобряване на бизнес средата.

Дунавската стратегия на ЕС и възможността за задълбочаване на процеса на сътрудничество със съседните райони в Република Румъния и Република Сърбия дават добра перспектива за ускоряване развитието на Северозападен район и Северен централен район от ниво 2.

С Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г. е приета Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства  в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.

Стратегията е изградена на база съществуващата Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005 – 2015 г., актуализираният документ за нейното изпълнение и междинния доклад от нейното изпълнение

С Протокол на Министерския съвет от декември 2012 г. е приета Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. - средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

Съвместният документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния е резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие между шест държави – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Целта му е да се постигне координация на териториалното развитие и конкретни решения на прекъсванията така наречените полюси и оси на развитие и на постигането на свързани транспортни мрежи.

Съвместният документ ще бъде основа за актуализацията на националните документи за пространствено развитие (също за регионално развитие и развитие на транспортните мрежи), като освен това ще се използва като база за дейностите на държавите от V4+2 на европейско равнище. Той може да бъде посочен и като пример за добра практика в процеса на изпълнение на Териториалния дневен ред на Европейския съюз.

Други значими национални и европейски документи за интегрирано развитие са:

- Стратегия „Европа 2020” на ЕС;

- Териториален дневен ред на ЕС 2020;

- Пети кохезионен доклад;

- Зелената книга за териториално сближаване;

- Лайпцигската харта за устойчиви градове;

- Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.

- Стратегия за развитие на транспортната система на България до 2020 г.;

- Актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентов достъп в Република България 2012-2015 г.

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Стратегическа цел 1: „Подобряване състоянието на техническата и транспортна инфраструктура за постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Стратегическа цел 2: „Подобряване на качеството на живот в Северозападен район”

Стратегическа цел 3: „Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие”

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на стратегическите цели на Регионалния план за развитие на Северозападен район се използват следните основни индикатори за въздействие:

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

В Северозападен район се отчита увеличение на БВП на човек от населението – с 57 лв. спрямо 2009 г. (5 595 лв.). Стойността на този индикатор през 2010 г. за района (5 652 лв.) продължава да е под средната стойност за страната (9 359 лв.).

- Брутна добавена стойност

Стойността на БДС за района през 2010 г. е 4 355 млн. лв., като по този индикатор в Северозападен район се констатира намаление с 16 млн. лв. спрямо 2009 г. (4 371 млн. лв.). Икономиката на СЗР е доминирана от сектора на услугите, който създава 54.9 % от БДС през 2010 г. Отчетените стойности в сектора на индустрията и аграрния сектор са 33.2 % и 12 % от общия БДС на Северозападен район.

- Равнище на заетост (%)

Равнището на заетост на населението на Северозападен район на възраст 15 и повече навършени години за 2012 г. е 39.6 %, най-ниска в сравнение с останалите райони от ниво 2.

Броят на заетите лица в района през 2012 г. наброява 284.3 хил., или 9.7% от заетите в страната на същата възраст. В сравнение с 2011 г. броят им намалява с 15.1хил. Наблюдава се трайна тенденция на намаляване на равнището на заетост в района за периода 2009 - 2012 г. с 3.3 процентни пункта, като тази стойност остава по-ниска от средната за страната. Намалението на заетостта се отнася в по-голяма степен за жените в сравнение с мъжете, като броят на заетите лица намалява съответно с 10.5 хил. и с 4.6 хил.

Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура”

Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура”

Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура”се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г., ОП „Околна среда” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони.

От изключителна важност за цялостното развитие на района e подобряването на транспортната инфраструктура, тъй като подобреният достъп до населените места води до повишаване качеството на живот и осигурява по-добър бизнес климат. Не по-малко важни за гражданите са и подобреният достъп до населените места и поддържането на уличната мрежа, тъй като стандартите на тази инфраструктура се разглеждат, като основен елемент на жизнената среда.

От важно значение за Северозападен район е изграждането на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат. Мостът и прилежащата инфраструктура се финансират по програма ИСПА и заеми от Европейската инвестиционна банка, както и безвъзмездни средства и нисколихвени заеми от КfW (Германската Кредитна институция за възстановяване) и AFD (Френска агенция за развитие). След завършването на Дунав мост - 2 се очаква постепенно увеличаване на транзитния трафик по коридор №4 към границата с Гърция и Турция, а част от трафика на ферибот Оряхово да се прехвърли към Дунав мост 2 при Видин-Калафат.

Чрез проекта „Изграждане на нов мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат" се постига „отваряне” на транспортната мрежа на България и нейното интегриране с европейските транспортни мрежи. Ще се повиши качеството на транспортното обслужване като цяло и ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Мост на река Дунав при Видин – Калафат

Фигура 1. Индикативен списък на пътни проекти по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г. "

Източник: Агенция "Пътна инфраструктура"

В Северозападен район по Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура” напредък може да се отбележи с изпълнението на следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. се изпълняват 14 проекта за рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Северозападен район, от тях са приключени 3 проекта на обща стойност 16 772 518 лв.

Като принос за напредък могат да се посочат и два проекта в процес на изпълнение с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”:

- „Лот 17 Рехабилитация на път II–35 Троян - Кърнаре и на път IIІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358), Област Ловеч”, на обща стойност 10 963 231 лв. Рехабилитацията на двата пътни участъка ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал, както и между центровете на отделни единици в ареала.

- „Лот 30 Рехабилитация на път ІІІ-102 Бела – Белоградчик” - област Видин на стойност 7 492 253 лв. Отсечката ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Видин), както и между центровете на отделни единици в областта.

- „Лот 42 Път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060”. Подобряването на състоянието на пътната отсечка ще осигури по-безопасното придвижване на пътнико-потока, ще се подобрят връзките, в границите на Северозападен район. Общата стойност на проекта е 7 096 786 лв.

- „Лот 16 Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч” - област Плевен с общ бюджет 6 271 908 лв. Отсечката ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Плевен), както и между центровете на отделни единици в ареала, ще осигури по-безопасното придвижване на пътнико потока между областните центрове Плевен и Ловеч, ще подобри връзките, в границите на Северозападен район, ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. Достъпът до културно историческите обекти на територията на общините Ловеч и Плевен ще бъде подобрен. Ще бъде увеличен превозът на хора и стоки за Никопол и Русе, а от тук и за Република Румъния. Рехабилитацията на второкласния път ІІ-35 ще допринесе за значително съкращаване на времето за пътуване и разшири полето за действие на регионалните центрове чрез предлагането на качествени услуги.

Фигура 2. Пътни проекти по всички програми

Източник: Агенция "Пътна инфраструктура"

По Оперативна програма „Транспорт” - големи инфраструктурни проекти и  проекти за техническа помощ, които се предвижда да бъдат реализирани се намират на различен етап от подготовка:

- „Подготовка на проект "(Е-79) Видин – Монтана” Общата стойност на проекта, съгласно договор № ДОПТ-1 от 17.01.2013 г. за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ е 4 188 500.00 лв., от които 3 350 800.00 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 837 700,00 лв. национално съфинансиране. С настоящия проект се цели извършване на подготвителни дейности, необходими за стартиране строителството на проект „Видин - Монтана“ с цел успешна реализация на инвестиционния проект. По проекта се финансира изготвянето на  идеен и технически проект, парцеларен план, доклад за ОВОС, доклад за оценка на степента на въздействие, план за управление на околната среда, план за собствен екологичен мониторинг на околната среда и одит по пътната безопасност;

- „Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E79)”  - общата стойност на проекта  е  28 555 411,42 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 17 138 700,13 лв., от които 13 710 960,11 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2014 г. Основната дейност на настоящия проект е изграждането на нов пътен участък по направлението на път E79 “Видин/София/ГКПП Кулата” с което ще се довърши обходния път на град Враца. Изграждането на нов участък от пътя с дължина 6.8166 км. (габарит Г 10.5, двулентов път, по една лента за всяка посока на движение), с което ще се довърши обходния път на град Враца. При завършването на проекта транзитния поток, който в момента преминава през града, ще бъде напълно отклонен от града;

- „Модернизация на участък от път I-1 (E-79)Враца-Ботевград”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура Проектът предвижда модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и Ботевград по маршрута на Е-79 и Транс-европейската транспортна мрежа.”;

- Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”. Общата стойност на проекта е 76 205 256,00 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 63 609 346,00 лв., от които 50 887 476,80 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г. Мястото на изпълнение на инвестиционния проект преминава през териториите на  общините Мездра, Враца, Криводол, Монтана, Бойчиновци, Медковец, Брусарци, Ружинци, Димово, Грамада и Видин. Целта на проекта е да осигури пълна проектна готовност (технически проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за реализация на горепосочените железопътни участъци и по този начин да допринесе за изпълнението на инвестиционния проект през следващия програмен период 2014-2020 г.;

- „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав - БУЛРИС". Обща стойност на проекта е  42 318 622,36  лв. Стойността на приемливите разходи по проекта е 35 378 913,72 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие  е 30 072 076,66 лв. Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура";

- „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене”;

- „Оказване на консултантски услуги за подготовка на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” Обща сума на договора 117 144 лв. Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”;

- „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на жп Линията Мездра – Г.Оряховица в България” Обща сума на договора 225 600 лв. Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Напредък се отчита и с изпълнението на проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони по Мярка 322 „Развитието и обновяването на селата”:

- „Реконструкция и основен ремонт на улици в гр.Белоградчик” на стойност 1 519 622 лв.

- „Обновяване и развитие на населените места – рехабилитация на улици с. Бойница и с.Раброво“ на стойност 1 881 390 лв.

- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища – ІV-14104 /ІІІ-141/ - Полетковци – Старопатица – Раковица - /ІІІ-1412/ и ІV-14015 / ІІ-14 - Чичил" на стойност 883 217 лв.

- „Реконструкция на улици, тротоари, поставяне на улично осветление“ в населените места в община Чупрене на стойност 1 344 720 лв.

- „Реконструкция на път VID 1181 и път VID 1182 в община Чупрене“ на стойност 4 471 208 лв.

- Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово в община Медковец на стойност 1 387 946 лв.без ДДС

- Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа” в  гр.Чипровци, с.Железна, с.Мартиново на стойност 1 712 418 лв.

- „Реконструкция на улици, тротоари, поставяне на улично осветление“ в населените места в община Априлци”  както и в кв. Зла река, кв. Ново село, кв. Острец и кв. Видима на гр. Априлци на обща стойност 1 716 246 лв.

- „Рехабилитация на общински път GAB1165 от км 20+200 до км 27+890 и общински път LOV1002 от км 0+000до км 1+950” и изграждане на дневен център за възрастни хора на стойност 5 493 416 лв.

Проектите ще доведат за рехабилитация на общински, улици, тротоари, поставяне на улично осветление.  Възстановяване и подобряване на носимостта и равността на настилката с оглед осигуряване на безопасност на движението, комфорт на пътуващите, по-добро отводняване и организация на движението. Осигуряване на по-качествени условия на живот в селските райони.

Напредък се отчита и с изпълнението на проектите по Програма "Държавни инвестиционни заеми"

Транзитни пътища IV

- Транзитни пътища ІV – Лот 5 - TRP4/05 Участъци от път І-3,I-4 и I-5 с обща дължина 93.270 км. Стойноста на проекта на проекта е 38 942 130 лв с ДДС.

Транзитни пътища V

- Транзитни пътища V – Лот 18 – ТRP V/18. Общата стойност на проекта е 11 832 529.94 евро без ДДС. Рехабилитация и реконструкция на  : Участък 1 – Път II - 13,км.44+030 до км. 51+2269.700  „ Борован – Кнежа„ Участък 2 – Път II –13,км. 53+400 до км. 67+299.07  „Борован  - Кнежа „ Участък 3 -  Път II – 81,км.50+820.08 до км. 72+706.16 „Петрохански  проход „ Участък 4 – Път II – 81,км. 72+685.15 до км.77+537.92  „ Обход Берковица„ Участък 5 – Път II – 81,км. 79+900 до км.86+298.51 „ Йончеви ханове – Благоево „ .Дата на приключване на проекта е 21.09.2013г. Финансово изпълнение на проекта е 5 368 912 лв. с ДДС. Физическо изпълнение на проекта е на 16%.

- Транзитни пътища V – Лот 17 – ТRP V/ 17 Път II – 16 „Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър. Стойността на проекта е 19 691 394,34  евро без ДДС. Рехабилитация и реконструкция на Път II – 16„ Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър „ ,Участък 1 – Път II- 16,  км.0+000 до км. 22+544,90 „ Мездра –Ребарково – Елисейна „ Участък 2 – Път II –16, км. 22+550 до км.50+790.53 „ Елисейна – Своге „ Участък 3 -  Път II –16, км.50+790.53 до км.81+778.84 „Своге – Нови Искър „ с обща дължина : 81.773 км. Дата на приключване на проекта е 21.09.2013 г. Физическо изпълнение на проекта е на 38,13% ,Финансово изпълнение на проекта 7 893 667,3 лв. с ДДС.

Проект за Рехабилитация на пътната инфраструктура

- Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 1 – Път ІІ-11 - Видин – Лом от км 0+000 до км 10+924; от км 14+010 до км 16+115; от км 31+873 до км 41+967. път ІІ-11 Лом – Ковачица от км 49+691 до км 57+747; от км 68+279 до км 70+223; път ІІ-11 Лом – Гиген от км 102+200 до км 104+175.С обща дължина с обща дължина 35,099 км, част от “Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” 1. Общата стойност на проекта е  14 308 345 лева без ДДС. Разпределение по области, както следва : област Видин  - 13.881 км – стойност – 5 504 172 лева без ДДС; област Монтана - 20.094 км или 21.627 км с нареждане за изменение № 1  – стойност - 7 800 261 лева без ДДС; област Враца - 1.975 км - стойност – 1 003 911 лева без ДДС. 	Проектът включва изпълнението на следните видове работи:-усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане; полагане на нов асфалтов износващ пласт; осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване; осигуряване на предпазна ограда и парапет; -вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, и т.н.

- Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 2 Път І-15 Враца – Оряхово от км 0+000 до км 3+028; път ІІ-11 Гулянци – Милковица от км 174+867 до км 196+144; път ІІ-35 Плевен – Троян- Кърнаре от км 46+105 до км 66+410. С рехабилитацията на участъка от път ІІ-15 Враца – Оряхово – с дължина 3,028 км, се подобрява движението към входа и изхода на град Враца. С рехабилитацията на път ІІ-11 Гиген – Милковица – общо 23,980 км, се подобрява състоянието на пътя в село Гиген, което е от голямо значение за жителите на селото и за транзитно преминаващите превозни средства. На територията на област Ловеч са рехабилитирани 20,305 км от път ІІ-35 Плевен – Троян – Кърнаре. При пътен възел Абланица се осъществява връзката на път ІІ-35 с път І-4 Коритна - Велико Търново – Белокопитово. Проходът Троян – Кърнаре е най-пряката връзка между Централна и Южна България. Стойност на договора за СМР: 20 253 431.74 лева без ДДС или 24 304 118.09 лв. с ДДС.

В изпълнение на Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” в рамките на операциите на ОПОС (ИСУН, април 2013 г.) са договорени 57 проекта на стойност 542 512 362 лв. за изграждане и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води, пречиствателни станции, подобряване инфраструктурата за отпадъците, за опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания. Приключени са 29 проекта на обща стойност 23 633 239 лв., които са на територията на общините Ловеч, Троян, Кнежа, Искър, Враца, Мездра, Козлодуй, Криводол, Кула, Никопол, Бяла Слатина, Вълчедръм, Лом, Хайредин, Долна Митрополия, Угърчин, Медковец, Луковит и Долни Дъбник.

При определяне на напредъка по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” са използвани следните индикатори:

- Дял от населението с обществено водоснабдяване (%)

Делът от населението с обществено водоснабдяване в Северозападен район през 2011 г. е 99.4%, при среден показател за страната – 99.2 %. По този индикатор районът се нарежда на четвърто място след Североизточен, Югоизточен и Северен централен район. Не е отчетеното нарастване спрямо предходната година. По този показател в  областите Плевен (100%), Ловеч (99.6%) и Враца (99.6%) са регистрирани стойности над средното ниво за района и страната.

- Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа

Делът на населението, обслужвано от канализационна мрежа през 2011 г. е  57.6%, при средна стойност за България 74.0 %., което нарежда Северозападния район на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдаваното увеличение е с 4.5 процентни пункта спрямо предходната 2010 г. На областно ниво водещо място заемат областите Ловеч (63.6%) и Монтана (58.2%). Областите Плевен, Видин и Враца са с показатели под средните за района – 56.4%, 55.9% и 55.4%.

- Разширена и реконструирана водопроводна и канализационна мрежа (км)

В края на 2010 г. дължината на водопроводната мрежа в Северозападен район е 11 958 км или 16.3% от общата за страната (73 529 км). По-голям е дела на вътрешната водопроводна мрежа – 67.8% от общата за района. Новоизградената водопроводна мрежа през 2010 г. е 13 км, като от тях 10 км са вътрешна водопроводна мрежа. Реконструираната/подменена водопроводна мрежа през 2010 г. е 58 км, което е 20.4% от тази за България (284 км). В периода 2006 - 2010 г. 2% от водопроводната мрежа на Северозападен район е въведена в експлоатация, което е под средната за страната (2.4%). Дължината на канализационната мрежа в края на 2010 г. е 973 км, което нарежда района на последно място спрямо останалите райони от ниво 2. Новоизградената канализационна мрежа през 2010 г. е 7 км, а реконструираната /подменена мрежа е 1 км. В периода 2006-2010 г. 1.5% от канализационната мрежа на Северозападен район е въведена в експлоатация, което е под средната за страната (3.8%).

- Население свързано към пречиствателни станции за отпадни води

Населението на Северозападен район свързано към пречиствателни станции за отпадни води през 2011 г. е с дял 32.9%, при среден показател за страната 55.7%. Наблюдаваното увеличение е с 0.9 % спрямо предходната година, което нарежда районът на последно  място.

Във вътрешнорегионален план увеличение в делът на населението, обслужвано от ПСОВ спрямо предходната 2010 г. се наблюдава в областите  Плевен и Враца с  по 1.4 процентни пункта, Ловеч 0.7 процентни пункта и област Монтана с 0.6 процентни пункта. В Северозападен район единствено на територията на област Видин няма пречиствателна станция за отпадни води.

Като напредък по последните четири индикатора могат да се посочат 23 приключени проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на обща стойност 25 943 411 лв. По-големите проектите са на територията на общините Троян, Кнежа, Искър, Тетевен, Долни Дъбник, Козлодуй, Бяла Слатина, Вълчедръм и Никопол.

- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен”, на стойност 2 842 421 лв. Проекта ще допринесе за подобряване и развитие на техническата инфраструктура за водоснабдяване и пречистване на питейните води, както и инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на гр. Тетевен чрез осигуряване на техническата проектна готовност.

- „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” Проекта ще подпомогне подготовката на качествен и пълен интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, включващ реконструкция и строителство на канализационната и водопроводна мрежа, изграждане на втория етап на ПСОВ – Троян - Биологично пречистване. Стойността на проекта е 2 683 750 лв.

- Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, на обща стойност 1 056 888 лв. Целта на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект.

Проекти в процес на изпълнение:

- "Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски" на обща стойност 43 661 062 лв. Проекта предвижда проектиране и изграждане на ПСОВ, отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника; реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски; доизграждане на колектори с цел прехвърляне на отпадъчните води от промишлената зона чрез помпена станция, преустановяване заустването на отпадъчни води във водоприемниците - стари корита на р.Осъм; доизграждане и рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа по трасето, по което ще се извършва реконструкция на канализационната мрежа; изграждане на съпътстваща инфраструктура за ПСОВ и помпена станция.

- “Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция". С това проектно предложение се предлага изграждане на ПСОВ за битовите отпадни води. Предвижда се изграждане на нов довеждащ събирателен колектор, който ще събере и ще отведе битовите отпадни води от всички клонове до ПСОВ. Неговата обща стойност е 9 824 075 лв.

На територията на община Враца е регистриран „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” с обща стойност 136 373 288 лв., който е втория проект с най-голяма обща стойност по ОПОС. Целта на проекта е да се подпомогне България да достигне съответствие с мерките за околна среда на ЕС. Проекта предвижда управление на водния цикъл на град Враца и включва следните елементи: Реконструкция и рехабилитация на 77 749 м от водоснабдителната мрежа, в която има много течове; реконструкция и рехабилитация на 8 057 м от съществуващите главни колектори на град Враца; реконструкция и рехабилитация на 13 112 м от второстепенната канализационна мрежа на град Враца; удължаване на колекторната мрежа с 25 524 м в два от кварталите на града - Бистрец и Кулата и улици в град Враца.

Напредък се отчита и с изпълнението на проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони:

- По Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони  се изпълнява проект: „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната настилка в с. Крушовица, Община Мизия - етап І - Ново село, включва гл. кл. 1, гл. кл. 2  и гл. кл. 1 - „Старо село” и „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа , изграждане на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната настилка в с. Крушовица, Община Мизия – етап II –Старо село, включва гл. кл. II с второстепенни клонове /водопроводна мрежа/ 1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 и второстепенни клонове /канализационна мрежа/ кл. 3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7” и изграждане на ПСОВ. Общата стойност на проекта е 5 871 544 лв. 	Основните  цели на проекта са подобряване качеството на живот на населението, чрез осигуряване необходимите количества и качества на питейната вода, намаляване на загубите по водопроводната мрежа, осигуряване на екологичните изисквания и  норми към системите, подобряване на условията за питейно битово водоснабдяване, опазване на водите на р. Скът от замърсяване.

- „Подобряване условията на живот в община Димово, чрез създаване на качествена канализационна инфраструктура посредством изграждане на пречист-вателна станция за отпадни води и смесена канализация – град Димово“ Общата стойност на проекта е за 4 000 000 лв.

- Изграждане на ПСОВ, канализация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Раковица" на стойност 2 589 240 лв.

- "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и хидрофорна станция в с. Крива бара". Общата стойност на проекта е   5 790 366 лв. С изпълнението на проекта ще се подобри условия за живот в населените места.

- Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на село Расово, община Медковец. Проекта е в процес на изпълнение и е на стойност   4 9149 06.00 лв.без ДДС. Очакваните резултати са цялостно изграждане на канализационна система, подобрена инфраструктура и за по-чиста околна среда.

- "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Лесидрен” община Угърчин на стойност 1 509 248 лв. Проекта е в процес на изпълнение.

- „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в община Луковит:

- с. Тодоричене  - 1 663 680 лв. – канализация 1 645м и ПСОВ;

- с. Торос – 2 990 028 лв. – канализация 2 148 м и 3 броя ПСОВ;

- с. Петревене и с. Румянцево – 3 982 770 лв. – канализация 4 303 м.

и 3 броя ПСОВ.

Целта на проектите е да се подобрят условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура и да се подобри привлекателността за развитие на бизнес в селските райони.

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците

Делът на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране в Северозападен район през 2011 г. е 99.4%, което е над средния показател за страната 98.9%. Нарастването по този индикатор спрямо 2010 г. е с 1.7 процентни пункта. Във вътрешнорегионален план областите Плевен (100%), Монтана (100%) Враца (100%)  и Ловеч (99.8%) са със стойности над средния показател за района. В област Видин делът на обслуженото население е под средния за района и страната 95.7%.

- Изградени депа за битови отпадъци (бр.)

По данни на НСИ депата за битови отпадъци в Северозападен район за 2011 г. наброяват 26 бр., като се отчита намаление с 2 бр. спрямо 2010 г. Най-много депа за битови отпадъци функционират на територията на област Плевен –10 бр. Намалял е броят на депата за битови отпадъци на територията на област Видин от 10 бр. през 2009 г. на 5 бр. през 2011 г. Най-малко депа през 2010 г. функционират на територията на област Монтана – 1бр.

Като напредък по последните два индикатора могат да се отчетат 6 проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на общините Козлодуй, Враца, Видин, Бяла Слатина, Кнежа и Лом.

Приключени са 5 бр. проекти  на обща стойност 2 167 243 лв.:

- „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй - регион Оряхово”, с общ бюджет е 502 418 лв. Настоящият проект има за основна цел да подпомогне община Козлодуй (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда.

- „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом”, на стойност 214 866 лв. Проекта е за повишаване капацитета на Община Лом за справяне с проблема, свързан с управление на отпадъците, в т.ч. намаляване на техния обем, което ще рефлектира в оптимизиране на разходите за транспортирането им до регионалното депо за неопасни отпадъци – Монтана. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона.

- „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа - регион Оряхово”. Основната цел да подпомогне община Кнежа при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. Стойността на проекта е 570 513 лв.

- Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”. Общия бюджет е 95 262лв. С изпълнението на проекта се финансира и ще се разреши основния проблем, а именно: намаляващия обем на Регионалното депо за твърди битови отпадъци и изчерпване на възможностите на експлоатираните досега клетки 1.1 и 1.2, което налага незабавното му разширяване с две нови клетки – 2.1 и 2.2.

- „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина”. Настоящият проект има за цел да подпомогне общинската администрация да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина. Общия бюджет възлиза на 784 184 лв.

Таблица 7. Битови отпадъци по райони и области  (2010 – 2011 г.)

| Райони | Общо образувани битови отпадъци | Обслужвано население от системи за организирано сметосъбиране | Депа за битови отпадъци |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (хил. тона) | (%) | (брой) |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| За страната | 3 091 | 2 753 | 98.2 | 98.9 | 172 | 164 |
| Северозападен район | 328 | 328 | 97.7 | 99.4 | 28 | 26 |
| Видин | 53 | 34 | 92.3 | 95.7 | 5 | 5 |
| Врaцa | 55 | 37 | 96.7 | 100 | 3 | 3 |
| Лoвeч | 73 | 109 | 99.8 | 99.8 | 7 | 7 |
| Мoнтaнa | 34 | 37 | 98.2 | 100 | 2 | 1 |
| Плeвeн | 113 | 112 | 99 | 100 | 11 | 10 |
| Северен централен район | 359 | 344 | 99.8 | 99.7 | 22 | 20 |
| Североизточен район | 387 | 328 | 95.4 | 98.8 | 20 | 21 |
| Югоизточен район | 436 | 417 | 97.4 | 97.3 | 30 | 29 |
| Югозападен район | 863 | 790 | 99.1 | 99.3 | 39 | 40 |
| Южен централен район | 718 | 545 | 98.3 | 98.8 | 33 | 28 |

Източник: Национален статистически институт

- Достъп на домакинствата до интернет (%)

По данни на НСИ през 2012 г. в Северозападен район 38.2% от домакинствата имат достъп до интернет, при среден показател за България – 50.9%. Наблюдава се нарастване на индикатора спрямо предходната 2011 г. с 3.5%, но въпреки това нарастване районът продължава да е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2. Достъпът на домакинствата до интернет за Северозападен район  е два пъти по-ниско от  средните стойности за ЕС -27 (75%).

- Лицата, които никога не са използвали интернет ( 16-74 г.)

В периода 2007-2012 г. делът на лицата, които никога не са използвали интернет в Северозападен район варира от 72.5% до 56.2%, като се отчита напредък по този индикатор. Средната стойност за страната през 2012 г. възлиза на 42.0%, а Северозападен район се нарежда на последно място (56.2%) За сравнение, за ЕС-27 средно Евростат отчита стойност 23% на този коефициент.

Фигура 3. Лица, които никога не са използвали интернет (16 - 74 г.)

Източник: Евростат

Проблеми съществуват основно в по-малките градове и селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниско.

Таблица 8. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

| Райони | Достъп на домакинствата до интернет | Лица, които никога не са използвали интернет |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2007 | 2012 |
|  | % | Брой | % | Брой | % | Брой | % | Брой |
| За страната | 45 | 1 143 030 | 50.9 | 1 393 681 | 64.6 | 3 876 765 | 42.0 | 2 385 242 |
| Северозападен | 34.7 | 103 161 | 38.2 | 119 359 | 72.5 | 523 499 | 56.2 | 355 017 |
| Северен централен | 42.7 | 128 799 | 47.5 | 155 444 | 72.3 | 537 753 | 44.3 | 295 251 |
| Североизточен | 36.3 | 121 447 | 47.9 | 170 890 | 63.4 | 488 002 | 47.0 | 350 876 |
| Югоизточен | 42.4 | 157 207 | 49.6 | 194 022 | 68.4 | 588 248 | 41.1 | 336 098 |
| Югозападен | 57.3 | 429 049 | 59.3 | 494 145 | 50.9 | 854 447 | 32.7 | 548 359 |
| Южен централен | 41.7 | 203 367 | 50.3 | 259 821 | 72 | 884 816 | 44.0 | 499 638 |

Източник: Национален статистически институт

- Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение

По данни на НСИ през 2011 г. дълготрайните материални активи с екологично предназначение в района са 656 735 хил. лв. и достигат относителен дял от 14% от общата наличност на ДМА с екологично предназначение в страната. Увеличение с 599 945 хил. лв. се наблюдава в периода 2000-2011 г. (от 56 790 хил. лв. през 2000 г. до     656 735 хил. лв. през 2011 г.). Наличността на ДМА-ЕП е неравномерно разпределена на областно ниво, като най-висок е делът в област Враца – 80.5% и област Ловеч –15.1%, от този за района. Останалите области са с дял под 2% -  област Плевен 1.9 %, област Видин – 1.4% и област Монтана – 1.1% от този за Северозападен район.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ изпълнява проект „Стабилизиране на петата на наклонена кейова стена на Пристанищен терминал Видин – Център”, на стойност 4 987 899 лева без ДДС капиталов трансфер от републиканския бюджет. Стабилизирането на петата на наклонена кейова стена допринася за  предпазването от разрушаване  на брега на р. Дунав, както и в зоната на „Телеграф капия” – паметник на културата с национално значение.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” се отчита известен напредък, свързан с успешно изпълняваните проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Околна среда” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г., както и по Програма за развитие на селските райони. Приключилите и реализиращи се в момента проекти определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на приоритета.

Подобряването на транспортна инфраструктура ще допринесе за повишаване на достъпността и връзките в рамките на агломерационните ареали, както и между центровете на отделни единици в ареала. Ще се засили качеството на транспортното обслужване, което ще повиши конкурентоспособността на българската икономика, ще се осигури по-безопасното придвижване на пътнико потока между областните центрове и ще се подобрят връзките в границите на Северозападен район. Ще се подпомогне развитието на туризма, достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги, както и достъпът до културно-историческите обекти на територията на ройона. Рехабилитацията на второкласните пътища ще допринесе за значително съкращаване на времето за пътуване и разширяване полето за действие на регионалните центрове чрез предлагането на качествени услуги. Ще се осигурят по-качествени условия на живот в селските райони.

Продължава изпълнението на проекти свързани с реконструкцията и строителството на канализационна и водопроводна мрежа и изграждането на ПСОВ, което ще доведе до намаляване на загубите по водопроводната мрежа, осигуряване на екологичните изисквания и норми към системите, подобряване на условията за питейно-битово водоснабдяване и опазване на водите.

Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”

Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”

Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги”

Специфична цел 2.4 „Развитие на трансгранично междурегионално и транснационално икономическо сътрудничество”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и Програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към изпълнението на Приоритет 2 са насочени 138 проекта, на обща стойност 99 118 615 лв. (ИСУН, април 2013 г.). Проектите ще допринесат за внедряване на нови иновативни продукти, осигуряване на възможност за устойчиво развитие на фирмите, за повишаване конкурентоспособността на предприятията в района на българския и международните пазари, предоставянето на качествена продукция, технологична модернизация, повишаване на производствения капацитет, и др.

Таблица 9. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към април 2013 г.

| Райони | Брой договори | Брой бенефициенти | Обща стойност в лева |
| --- | --- | --- | --- |
| Северозападен район | 64 | 62 | 57 392 149 |
| Северен централен район | 98 | 83 | 78 643 996 |
| Североизточен район | 91 | 88 | 42 994 486 |
| Югоизточен район | 84 | 78 | 73 775 516 |
| Южен централен район | 152 | 140 | 119 460 354 |
| Югозападен район | 360 | 336 | 157 829 210 |

Източник:  ИСУН

На територията на Северозападен район са приключили 64 проекта на обща стойност 57 392 149 лв. В процес на изпълнение са 8 проекта на обща стойност               4 162 110 лв. Регистрирани са 28 проекта на стойност 38 051 097 лв.

Голям е броя на прекратените проекти – 39 проекта, което е около 28.3% от проектите по ОПРКБИ в Северозападен район.

На областно ниво разпределението на проектите е следното:

- област Плевен – 43 бр. на обща стойност 17 365 758 лв.

- област Враца – 32 бр. на обща стойност 21 916 951 лв.

- област Ловеч – 29 бр. на обща стойност 16 689 445 лв.

- област Монтана –  27 бр. на обща стойност 31 588 870 лв.

- област Видин – 8 бр. на обща стойност 12 044 332 лв.

Приключилите проекти с най-голяма стойност са на територията на общините Монтана, Враца, Видин, Лом, Луковит, Троян и Плевен.

- „Повишаване на конкурентоспособността на Холсим (България) АД чрез въвеждане в експлоатация на иновативна система за нарязване, дозиране, транспорт и оползотворяване чрез изгаряне на сортирани твърди битови отпадъци”. Общата стойност на проекта е 6 267 632 лв., с място на изпълнение община Враца.

- „Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производството на „Гипс” АД чрез изграждане на комплектна инсталация за калциниране на природен гипс”. Общата стойност на проекта е 6 208 563 лв., с място на изпълнение община Видин.

- "Европейско качество от "СИЛПА" ООД". Общата стойност на проекта е            3 515 640 лв., с място на изпълнение община Лом.

- „Повишаване на конкурентоспособността на Монбат АД чрез инвестиране в ново оборудване за производство на решетки и плочи за сухозаредени и залети оловно-кисели батерии”. Общата стойност на проекта е 9 151 908 лв., с място на изпълнение община Монтана;

- „Модернизация на оборудването и разширяване на продуктовата гама от опаковки на ВИТАВЕЛ АД”. Общата стойност на проекта е 2 281 542 лв., с място на изпълнение община Луковит;

- „Утвърждаване на „Фърничър“ ООД като водещ производител на фурнировани плоскости”. Общата стойност на проекта е 1 825 255 лв., с място на изпълнение община Троян;

- „Технологично обновление в "Енеркемикал" ЕООД”. Общата стойност на проекта е 1 697 276  лв., с място на изпълнение община Плевен;

Като напредък по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” може да се отчете изпълнението на проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Стойността на безвъзмездната помощ на сключените договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси за Северозападен район е 42 908 873,87 лв. от общата стойност на договорите 44 651 231,39 лв.

Сключените договори по области в Северозападен район са на стойност както следва:

( Видин 6 146 362.35 лв.;

( Враца 10 577 463.47 лв.;

( Ловеч 6 727 305.55 лв.;

( Монтана 8 739 724.18 лв.;

( Плевен 12 460 375.84 лв.

За периода 29.11.2012 – 15.03.2013 г.са сключени 34 договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”с място на изпълнение Северозападен район. Стойността на безвъзмездната помощ е 4 352 882,66 лв. от 4 592 347,39 лв. стойността на договорите.

Фигура 4. Сключени договори по области в Северозападен район за периода 29.11.2012 г. – 15.03.2013 г.

Стойността на сключените договори по области в Северозападен район за периода 29.11.2012 г. – 15.03.2013 г. е както следва:

(Видин на стойност 457 663.12 лв.;

( Враца на стойност 983 525.72 лв.;

( Ловеч на стойност 377 777.77лв.;

( Монтана на стойност 1 160 528.72 лв.;

( Плевен на стойност 1 612 852.06лв.

Договорите  в процес на изпълнение са:

( 111 Брой договори в СЗ Район

( 16 459 065,00 лв. Стойност на безвъзмездната помощ

(  17 773 311,74 лв.Стойност на договорите

Фигура 5.  Договори в процес на изпълнение по области в Северозападен район

Стойността на договорите в процес на изпълнение по области в Северозападен район:

( Видин на стойност 1 699 550.07 лв.

( Враца на стойност 4 003 114.99 лв.

( Ловеч на стойност 2 554 386.87 лв.

( Монтана на стойност 4 017 373.28 лв.

( Плевен на стойност 5 498 886.53лв.

Към март 2013 г. изпълнение на процедури за директно предоставяне на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в Северозападен район са 18 176 броя включени в заетост лица. За област Видин - 2 784, област Враца - 4 024, област Монтана - 3 129, област Плевен - 6 369 и област Ловеч -     1 870.

Броя  включени в обучение с ваучери безработни лица на територията на района са 16 369. За област 	Видин - 2 549, област Враца  - 3 016, област Монтана - 2 833, област Плевен - 6 690 и  област Ловеч - 1 281.

Броя включени в обучение с ваучери заети лица на територията на района са     14 961. За област Видин -1 170,  област Враца - 3 605, област Монтана - 2 884, област Плевен - 4 584 и област Ловеч - 2 718.

Като напредък по Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”, може да бъде отчетен и чрез реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по следната схема: BG051PO001-1.2.01 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1”. Предвижда се безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения и услуги. Дейностите по операцията са разделени в 3 компонента. По Компонент 1 ще бъде проведено проучване за установяване на нагласата сред безработните, след което ще им бъде предоставено обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения.

- 1 560 - брой подадени заявления за обучение;

- 2 074 - брой включени в обучение лица;

- 2 020 - брой завършили обучение лица;

- 952 - брой подадени заявления за консултиране;

- 622 - броя включени в консултиране лица;

- 556 - брой завършили  консултиране лица .

Като напредък по изпълнението на Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” могат да се посочат следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. към април 2013 г. са договорени 29 проекта за подобряване на туристическата инфраструктура и междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма. Проектите са сключени на територията на следните общини: Видин, Враца, Белене, Долна Митрополия, Монтана, Брегово, Георги Дамяново, Ловеч, Оряхово, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик, Троян и Тетевен.

Реализацията на проектите ще допринесе за насърчаване обмена на добри практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво, за осигуряване на нови работни места и увеличение възможностите за устойчиво развитие, за развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин  ще допринесат за нарастване на приходите от туризъм. Развитието на културно-историческите забележителности ще се превърнат в туристически атракции от локално и национално значение и ще се създадат партньорства, подпомагащи балансираното, хармонично и устойчиво развитие.

Приключили проекти:

- „Между приятели и добри съседи”. Общата стойност на проекта е 105 442 лв., с място на изпълнение община Враца. Проекта ще допринесе за развитието на устойчив туризъм в област Враца, чрез между регионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски практики. Организирани са 8 междурегионални събития за обмяна на опит, като броя на участниците е 218. Изработени са 2 034 рекламни материали;

- „Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит”. Общата стойност на проекта е 198 714 лв., с място на изпълнение община Видин. Броя на лицата участвали в междурегионални събития е 35. Създадени са 4 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионалното сътрудничество ;

- „Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма”. Общата стойност на проекта е 168 216 лв., с място на изпълнение община Георги Дамяново. Целта на проекта е да се насърчи обмена на добри практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво чрез междурегионално сътрудничество между Община Георги Дамяново и Община Виламарчант, Испания;

- „Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт”. Общата стойност на проекта е 103 359 лв., с място на изпълнение община Ловеч. Проектът има за цел да подкрепи региони от различни европейски страни да установят контакти и да изградят партньорства за сътрудничество. Това ще доведе до обмен на информация и създаване на партньорство, подпомагащо балансираното, хармонично и устойчиво развитие;

- „Подобряване качеството на околната среда чрез обмен на добри практики и прилагане на мерки за повишаване употребата на възобновяеми енергийни източници”. Общата стойност на проекта е 230 712 лв., с място на изпълнение община Брегово. Общата цел на проекта е да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия;

- „Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики”. Общата стойност на проекта е 216 829 лв., с място на изпълнение община Белоградчик. Организирано е едно междурегионално събитие, като броя на участвалите лица е 40. Целта на проекта е изцяло изпълнена, а именно  придобиването на специфично ноу-хау и трансфер на добри практики в областта на развитие на туризма и по-специално в маркетинга на значими природни и културни атракции в община Белоградчик чрез междурегионално сътрудничество между община Белоградчик и община  Горлицки, Полша.

Напредък по Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” се отчита и с изпълнението на проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

- „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Белоградчик, с цел развитие на интегриран селски туризъм” Общата стойност на проекта е 282 986лв.

- „Повишаване на туристическия потенциал на Община Белоградчик чрез обновяване на туристическата инфраструктура и разработване на туристическа маркетингова стратегия”, на територията на община Белоградчик на стойност 213 352лв.

- „Обновяване на туристическата инфраструктура – ремонт на посетителски център – музей на местното историческо и културно наследство в гр. Грамада“ - 221 518 лв.

- „Ремонт на административна сграда с център за временно изложение с туристическа цел и места за отдих и развлечение” в община Кула . Общата стойност на проекта е 458 583 лв.

- „Изграждане на туристически информационен център, с. Ясен, общ. Ново село“ - 439 870 лв.

- „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Ружинци”, като стойността на проекта е 3 120 569 лв.

- "Изграждане на Туристически посетителски център и малки по размер атракции на открито и закрито в община Чупрене" - 391 116 лв.

- „ Център за художествени занаяти с. Софрониево” - 50 774 лв.

- „Рехабилитация и преустройство на съществуващи сгради и навес в Център на местни традиционни занаяти и демонстрационна площ” стойността на проекта е 387 480 лв.

- „Развитие на интегриран селски туризъм община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека и създаване на посетителки център „ -  253 240 лв.

- „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в община Априлци, чрез изграждане на съоръжения и места за отдих и развлечения” – 153 036 лв.

- „Изграждане на туристически информационен и експозиционен център на територията на град Мизия” на стойност на проекта е 298 112 лв.

Общата цел на проектите е насочена към постигане на подобрена градска среда и повишаване качеството на живот на населението, подобряване на екологичната обстановка, постигане на биолого-оздравителен ефект върху околната среда, по-чисти и по-удобни улици. Ефектът от реализацията на проектите ще се изрази в задържане на живущото население и привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; ще се намалят емиграционните процеси и ще се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститори, което от своя страна ще доведе до повишаване на привлекателността на района. В дългосрочен аспект, постигнатият икономическия растеж ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението на общините под формата на приходи от собствен бизнес, развит туризъм и заетост.

Принос за напредъка по изпълнението на Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги” има изпълнението на проекти по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. Към месец април 2013 г. на територията на Северозападен район са одобрени 31 проекта на обща стойност              7 792 404 лв.

Проектите допринасят за развитие на капацитета на гражданските организации и на местните власти за използване на структурните фондове на ЕС за преодоляване на икономическата и социална изостаналост, за реализиране на ефективни политики за развитие на областно и общинско ниво, за лесно, модерно и удобно обслужване на гражданите и бизнеса. Създават се условия за подобряване на работата на общинските администрации, повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в регионалните и местни власти.

На територията на Северозападен район са приключени 14 проекти на обща стойност 3 981 484 лв.

Проекти с най-голяма обща стойност са:

- „Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”, на обща стойност 574 159 лв. с бенефициент община Козлодуй;

- „В услуга на обществото”,  на обща стойност 562 299 лв. с бенефициент Административен съд – Видин;

- „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, на обща стойност 408 519 лв. с бенефициент община Брусарци.

Принос за напредъка по изпълнението на Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, може да бъде отчетен и чрез реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по следните схеми:

- BG051PO001-1.1.03 “Развитие”

По схемата безработни лица имат възможност да се включат в професионално обучение, финансирани с ваучери, а след успешното му завършване – да бъдат включени в заетост. Броят на включени в обучение лица е 13 960.

  - Област Видин - 2 283

  - Област Враца - 2 589

  - Област Монтана - 2 263

  - Област Плевен - 5 713

  - Област Ловеч - 1 112

Броят на завършилите обучение лица на територията на Северозападен район е  13 606. На областно ниво разпределението е следното:

- Видин - 2 247;

- Враца - 2 544;

- Монтана - 2 240;

- Плевен - 5 480;

- Ловеч - 1 095.

Броят на  включените лица в заетост е 12 694, като разпределението по области е следното:

- Видин - 2 061;

- Враца -2 384;

- Монтана - 2 107;

- Плевен - 5 134;

- Ловеч - 1 008.

- BG051PO001-1.1.06 “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”

По схемата се предоставят 6-месечни стажове на безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено средно или висше образование, но без стаж по специалността. Работодателят получава субсидия в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, както и субсидия за дължимите за негови сметка доплащания към трудовото възнаграждение. Броят включени в заетост лица за Северозападен район е 969. На областно ниво разпределението е следното:

- Видин - 110

- Враца - 261

- Монтана  - 195

- Плевен - 218

- Ловеч – 185

  - BG051PO001-1.1.12 “Първа работа”

Целта на схемата е да осигури заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане. За голяма част от целевата група това ще бъде първо работно място, поради което по операцията лицата ще бъдат включени в подходящо професионално обучение или обучение по ключови компетенции в зависимост от потребностите на работодателя.

- Брой завършили обучение лица - 235

- Брой включени в заетост лица – 193

- BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа”

Схемата ще даде възможност на лицата, които започват нова работа на трудов договор в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес, да получат средства за покриване на транспортните си разходи за период до 12 месеца, в случай, че не са командировани съгласно действащото законодателство за изпълнение на работните си задачи.

- Брой работодатели, подали заявление - 87

- Брой новонаети/заети лица, получаващи средства за транспорт от и до работното място – 285

- BG051PO001-2.1.11 и BG051PO001-2.1.13 “Аз мога”

Целта е повишаване адаптивността им към изискванията на пазара на труда. Броя завършили обучение лица е 5 411.

- BG051PO001-2.1.14 “Аз мога повече” - ще даде възможност на наети или самонаети лица да бъдат включени в курсове за професионална квалификация и в курсове за придобиване на ключови компетентности. Броя завършили обучение лица е  3 912.

- BG051PO001-1.1.05 “Отново на работа”

Целта на настоящата програма – “Отново на работа” – е безработни лица, регистрирани в Бюро по труда да се квалифицират и насочат към гледане на деца до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. По този начин ще се създаде заетост за лица, за които временно е затруднена реализацията на пазара на труда и се дава възможност за предоставяне на качествена грижа за децата. Така ще се помогне на младите родители да продължат своето професионално развитие.

- Брой родители, подали заявление - 438

- Брой безработни лица, подали заявление за детегледач – 570

- Брой включени в заетост лица - 296

При определяне на напредъка по Приоритет 2 Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” са използвани следните индикатори:

- Коефициент на икономическа активност (%)

Измереният коефициент на икономическа активност в Северозападен район през 2012 г. е 45.1% , което нарежда района на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдава се тенденция на увеличение на този показател през 2012 г. с 0.7 процентни пункта спрямо предходната година. На областно ниво единствено областите Монтана и Плевен имат стойности над средната за района – съответно 46.1% и 45.9%. Икономическата активност във всички области в район е под средната стойност за България (53.1%). По данни на НСИ работната сила през 2012 г. наброява 324.2 хил. души, което нарежда района на последно място сред останалите райони. В сравнение с предходната 2011 г. работната сила в района е намаляла с 17.8 хил. души.

- Безработни лица (бр.)

Безработните лица през 2012 г. по данни на НСИ в Северозападен район са 39.8 хил. души. Намалението, което се наблюдава по този индикатор е с 2.8 хил. спрямо 2011 г., когато броят на безработните наброява 42.6 хил. души.

- Лица извън работна сила

Лицата извън работна сила в Северозападен район по данни на НСИ през 2012 г., намаляват с 33.3 хил. в сравнение с 2011 г. и достигат 394.4 хил. души, което представлява 13.3% от общата стойност за страната (2 956.3 хил. души).

- Брой предприятия от нефинансовия сектор на икономиката

През 2011 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Северозападен район възлиза на 27 974 броя или 7.6% от общия брой за страната (366 240 бр.). Намалението, което се отчита по този индикатор спрямо 2010 г. е с 647 бр. Северозападен район заема последно място сред останалите райони от ниво 2.

През 2011 г. в района преобладават микро-фирмите (до 9 заети)  – 25 706 бр. и малките фирми (от 10-49 заети) – 1 858 бр.

Приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор през 2011 г. възлиза на 10 918 528 хил. лв. или 4.8% от общия за страната. Отчита се увеличение  на приходите с 1 155 016 хил. лв. в сравнение с 2010 г. (9 763 512 хил. лв.).

- Брой на създадените клъстери и мрежи

На територията на община Троян има създаден клъстер за производство на мебели, който продължава своята дейност през годините. Дейността  си продължават и създадените Сдружения на майсторите на народните художествени занаяти – Троян, Регионалната занаятчийска камара и Асоциацията на частния бизнес.

Община Ловеч участва в юридическо лице с нестопанска цел – „Клъстер електроинструменти Ловеч”. Отправени са покани за участие в регистрацията на клъстера до 10 организации- „Спарки Елтос” АД – Ловеч, „Витавел”АД – Луковит, „ОКТО 7 Цолев и сие”СД – Благоевград, „Гама проект 99” АД – Габрово, „Грико Машининг” ООД- Ловеч, Печатница „Дъга”ООД – Ловеч, „Екстрем МВ” ЕООД – Ловеч, CSD/CAM/CAE Лаборатория към Технически университет – София и Технически колеж – Ловеч, ТМЕТ – Ловеч, Стопанска Камара – Ловеч Община Ловеч като съучредител. Предмет на основната дейност е съдействие за мобилизиране на собствените ресурси за подпомагане на развитието на бизнеса, координиране на общностни проекти, спомагащи развитието на СКЕИЛ и подпомагане на тяхната конкурентноспособност.

- Преки чужди инвестиции (хил. евро)

Северозападен район е на последно място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната (539 099.1 хил. евро), с относителен дял от 2.5 % от всички ПЧИ за България през 2011 г. Напредъка, който се наблюдава в привличането на стратегически чуждестранни инвестиции е с 26 957.1 хил. евро спрямо 2010 г.

Между областите в Северозападен район по този индикатор се наблюдава неравномерно разпределение. Водещо място заемат област Плевен (32.4%), област Враца (32%) и област Ловеч (24.7%). На другият полюс са област Видин (6.1%) и област Монтана (4.7%). През 2011 г. в област Плевен се наблюдава увеличение с          21 564.3 хил. евро спрямо предходната година.

Таблица 10. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в  хил. евро ( 2007 - 2011 г.)

| Статистически райони | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Области |  |  |  |  |  |
| Общо за страната | 15167125.4 | 19185002.9 | 20441581.2 | 22114446.3 | 21644918.0 |
| Северозападен район | 425802.2 | 500961.1 | 495573.8 | 512142.0 | 539099.1 |
| Видин | 45038.6 | 23181.3 | 17964.3 | 33369.1 | 33057.9 |
| Врaцa | 123925.2 | 157196.7 | 166458.6 | 178759.4 | 172668.2 |
| Лoвeч | 79555.4 | 104205.6 | 111938.7 | 121997.6 | 133061.3 |
| Мoнтaнa | 11427.4 | 23016.5 | 25628 | 24652.6 | 25384.1 |
| Плeвeн | 165855.6 | 193361 | 173584.2 | 153363.3 | 174927.6 |
| Северен централен район | 437292.6 | 797173.7 | 759508.1 | 815908.1 | 807175.4 |
| Североизточен район | 1460034.8 | 2053308.6 | 2083919.1 | 2102923.2 | 2018734.6 |
| Югоизточен район | 1472215.7 | 1639288.3 | 1857192.0 | 2728916.2 | 2947248.8 |
| Югозападен район | 10404969.2 | 12853513.1 | 13872872.9 | 14295496.3 | 13423894.0 |
| Южен централен район | 966810.9 | 1340758.1 | 1372515.3 | 1659060.5 | 1908766.1 |

Източник: Национален статистически институт

Преките чуждестранни инвестиции в Област Видин са изключително ниски и намаляват като поток през 2007-2009 г., като има леко възстановяване през 2010 г. Най-големите фирми в областта работят в секторите на транспортните/спедиторски услуги, добива и преработката на гипс, производството на каучукови изделия, шивашката промишленост. От години областта не е привлякла нови големи фирми. Въпреки доброто географско положение туризмът е изключително слабо развит независимо от усилията на община Белоградчик в последните години. Привлечените чужди инвестиции през 2011 г. в област Монтана са в изключително малки размери, само 25 384 100 евро.

Инвестиционната активност в област Враца остава висока дори през кризисните 2009 и 2010 г. В края на 2011 г. Враца е една от областите, чиито общини са усвоили най-много средства по оперативните програми на ЕС (съотнесени към населението), като по-добри резултати постигат единствено Габрово и Ловеч.

Преките чуждестранни инвестиции за област Плевен са изключително ниски, достигайки 532 евро на 1000 души през 2010 г. и далеч изоставайки от средните за страната 2 935 евро. В периода 2004 - 2010 г. дейността си прекратяват ключови за заетостта и доходите предприятия от химическата, преработващата и хранително-вкусовата промишленост, както и от тежкото машиностроене.

В област Ловеч преките чуждестранни инвестиции на човек през изминалия период постоянно нарастват, но не успяват да догонят средните за страната нива, като  през 2011 г е с  най-високи стойности досега.

- Доходи на човек от домакинство

Таблица 11. Средногодишен доход на лице от домакинството за 2011 г.

| Средногодишен доход на лице от домакинството за 2011 г |
| --- |
| Видин | 3 052 лв. |
| Монтана | 2 961 лв. |
| Враца | 3 395 лв. |
| Враца | 3 902 лв. |
| Враца | 2 825 лв. |
| Средногодишен доход на лице от домакинството за страната | 3 782 лв. |

Източник: Регионални профили

Икономическата обстановка в област Видин води и до ниски доходи на лице от домакинство. Видин регистрира едни от най-ниските доходи през 2011 г. от 3 052 лв. на човек, които са с около 20% по-ниски от средните за страната. Доходите на домакинствата в областта наполовина се формират от доходи от заплати, а останалата част - от пенсии и други социални трансфери.

Доходите на човек от домакинство в област Монтана нарастват с умерени темпове в последните десет години, но не успяват да догонят средните за страната, като през 2011 г. за областта те са 2 961 лв. на човек при 3 782 лв. за страната. През 2010 г. средният доход на лице от домакинството в област Враца остава с около 4% над средния за страната и е съизмерим с този във Варна и Пловдив. През 2011 г. нивото на доходите отбелязва рязък спад от близо 10%.

В област Плевен доходите на лице от домакинството в областта са сравнително високи и тя се нарежда сред десетте области в страната с най-високи доходи – 3 902 лв. при средни 3 782 лв. за страната за 2011 година.

Нарастването на доходите на домакинствата спира през 2008 г. и област Ловеч регистрира спад. Нивото от 2 825 лв. на лице от домакинствата през 2011 г. поставя областта на четвърто място в страната по най-ниски стойности.

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2011 г. районът се нарежда на последно място по този индикатор с           986 136 хил. лв., като относителния дял е 5.5% от разходите за страната (17 913 925 хил. лв.). Увеличението, което се отчита спрямо предходната 2010 г. е с 17 923 хил. лв. Най-много разходи в района през 2011 г. са направени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 442 334 хил. лв., което е с 52 387 хил. лв. по-малко от предходната година. Най-малко разходи са направени в сектор „Финансови и застрахователни дейности” –  2 443 хил.лв., което е с 1 402 хил. лв. повече от 2010 г.

- Приходи от нощувки

Реализираните приходи от нощувки в Северозападен район за 2012 г. са               17 298 253 лв. или 2.06% от общите за България (836 210 287 лв.), което нарежда района на последно място сред останалите райони от ниво 2. Увеличението, което се наблюдава на приходите от нощувки е с 1 627 094 лв. спрямо 2011 г. На областно ниво водещо място заема област Ловеч (38.4%), следвана от област Плевен (26.3%), и област Монтана (12.6%). Най-малък дял приходи от нощувки са реализирани в областите Видин и Враца.

Таблица 12. Приходи от нощувки  - 2012 г.

| Статистически райони Области | Реализирани нощувки - брой | Приходи от нощувки - левове |
| --- | --- | --- |
|  | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци |
| Общо за страната | 20252038 | 13451440 | 836210287 | 597968371 |
| Северозападен район | 483858 | 62377 | 17298253 | 2571376 |
| Видин | 52249 | 10912 | 1976210 | 400571 |
| Враца | 72679 | 10379 | 1944321 | 384047 |
| Ловеч | 206150 | 13844 | 6649673 | 616871 |
| Монтана | 71917 | 5896 | 2186418 | 272677 |
| Плевен | 80863 | 21346 | 4541631 | 897210 |

# Източник: Национален статистически институт

- Реализирани нощувки от чужденци (бр.)

По данни на НСИ се отчита увеличение на броя на реализираните нощувки от чужденци на територията на Северозападен район с 7 978 бр. през 2012 г. спрямо предходната 2011 г. (54 399 бр.). Реализираните нощувки през 2012 г. в района спрямо страната са едва 0.5%, което показва, че районът разчита основно на нощувки от български туристи.

- Брой експерти и специалисти от областните и общински администрации, преминали обучение по управление и финансиране на проекти

По данни на Института по публична администрация в Северозападен район за 2012г. броят на експертите преминали обучение по управление и финансиране на проекти е 82 или 11.5% от общия брой за страната (710 бр.), като се отчита увеличение спрямо предходната година с 4 броя.

- Броят на експертите преминали обучение по „Управление на човешките ресурси” е 6, като най-много са на територията на област Ловеч – 4 бр.

- Експертите преминали обучение през 2012 г. по „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията” е  31 бр. Увеличението, което се наблюдава спрямо 2011 г. е с 8 бр.

- Обучените експерти за 2012 г. по „Средства на ЕС за разработване и управление на проекти” е 23 бр. приблизително такъв е бил броят и на тези от предходната година – 22.

- Експертите обучени през 2012 г. по „Управленски умения и управление на човешките ресурси” е 5 броя. В сравнение с предходната година се наблюдава намаление с 8 броя.

- Броя на експертите от областните и общинските администрации, преминали обучение по „Финансово и стопанско управление” са 17 броя за 2012 г., като най много са в област Плевен. В сравнение с предходната 2011 г.(20 броя) се наблюдава намаление.

Провежданите обучения на служителите ще допринесе за модернизирането, професионалното развитие и кариерата на експертите в държавната администрация, за утвърждаване на европейските ценности  и на принципите за добра административна дейност.

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)

На територията на Северозападен район са сключени общо 743 договора на обща стойност 1 074 148 711 лв. Данните са от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България към 22 април 2013 г.

Таблица 13. Брой проекти по оперативни програми /Регионално развитие,Околна среда,Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, Развитие на човешките ресурси,Административен капацитет, Транспорт и Техническа помощ/ към  22.04.2013 г.

| Райони | ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 22.04.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Брой договори | Обща стойност в лева |
| Северозападен район | 743 | 1 074 148 711 |
| Северен централен район | 787 | 1 254 148 845 |
| Североизточен район | 783 | 1 108 444 648 |
| Югоизточен район | 711 | 2 563 692 315 |
| Южен централен район | 1 186 | 2 702 312 218 |
| Югозападен район | 2 241 | 5 522 706 408 |

Източник:  ИСУН

Договорите сключени по отделните оперативни програми са както следва:

( Оперативна програма „Регионално развитие”–  сключени 148 договора на обща стойност 362 645 650 лв., което е 14% от сключените договори по ОПРР за страната (1 063 бр.). На територията на района са приключени 49 договора на обща стойност 89 996 956 лв.

( Оперативна програма „Околна среда” –  сключени 57 договора на обща стойност 545 076 036 лв., което е 11.4% от сключените договори по ОПОС за страната (501 бр.). На територията на района са приключени 29 договора на обща стойност       25 943 411 лв.

( Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – сключени 138 договора на обща стойност 99 118 615 лв., което е 6% от сключените договори по ОПРКБИ за страната (2 319 бр.). На територията на района са приключени 63 договора на обща стойност 56 556 401 лв.

( Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – сключени 337 договора на обща стойност 36 719 437 лв., което е 11.8% от сключените договори по ОПРЧР за страната (2 860 бр.). На територията на района са приключени 189 договора на обща стойност 16 577 555 лв.

( Оперативна програма „Административен капацитет” – сключени 31 договора на обща стойност 7 792 404 лв., което е 6.5% от сключените договори по ОПАК за страната (479бр.). Приключени са 14 договора на обща стойност 3 981 484 лв.

(  Оперативна програма „Транспорт” - – сключени 2 договора, които са в процес на изпълнение, на обща стойност 21 327 200 лв., което е 2.2% от сключените договори по ОПТ за страната (92 бр.).

(  Оперативна програма „Техническа помощ” – сключени 5 договора, които са в процес на изпълнение и са на обща стойност 2 128 851 лв., което е 4.6% от сключените договори по ОПТП за страната (108 бр.).

- Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество

Към  2013 г. на територията на Северозападен район се изпълняват общо 104 проекта по програмите за териториално сътрудничество на обща стойност                    26 082 053.76 евро, изплатените средства са 3 833 498.10 евро.

Фигура 6. Брой проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г и Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия 2007-2013 г.

Източник: РКК към РСР на СЗР

По Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.  се изпълняват 50 проекта. От тях: 26 са в процес на изпълнение и 24 са приключили своята дейност, като 9 от тях се изпълняват съвместно с партньори от областите Видин, Враца, Монтана и Плевен. Общата стойност на проектите е               19 518 617.41 евро, изплатените средства са 1 605 995.61 евро.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 15 проекта на обща стойност 1 403 554.49 евро, като изплатените средства 159 027.82 евро;

- Област Монтана – 6 проекта на обща стойност 1 188 401.54 евро, като изплатените средства 101 014.59 евро;

- Област Враца – 9 проекта на обща стойност 7 452 030.50 евро, като изплатените средства 350 643.47евро;

- Област Плевен – 29 проекта на обща стойност 9 474 630.88 евро, като изплатените средства 995 309.73 евро.

По Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия 2007-2013 г. се изпълняват 29 проекта. От тях: 10 са в процес на изпълнение и 19 са приключили своята дейност.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 19 проекта на обща стойност 2 939 930.69 евро, като изплатените средства 1 332 033.40 евро;

- Област Монтана – 9 проекта на обща стойност 2 249 198.52 евро, като изплатените средства 729 505.52 евро;

- В двете области се изпълнява и един съвместен проект на обща стойност 142 798.95 евро.

Фигура 7. Брой проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) и Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC

Източник: РКК към РСР на СЗР

По Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) се изпълняват 9  проекта. От тях: 7 са в процес на изпълнение, и 2 са приключили своята дейност.  Общата стойност на проектите е 1 116 363.57 евро, изплатените средства са              165 963.57 евро.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 2 проекта на обща стойност 250 806.05 евро;

- Област Враца – 4 проекта на обща стойност 632 869.56 евро;

- Област Плевен – 2 проекта на обща стойност 135 609.99 евро;

- Област Монтана – 1 проект на обща стойност  87 078.00 евро.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC се изпълняват 7 проекта. От тях: 5 са в процес на изпълнение, и 2 са приключили своята дейност. Общата стойност на проектите е 125 144.62 евро.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин –1 проект на обща стойност 11 265.00 евро;

- Област Враца – 4 проекта на обща стойност 69 355.62 евро;

- Област Плевен – 2 проекта на обща стойност 44 524.00 евро.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, може да се отчете напредък, свързан с реализацията на проекти  по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и Програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г.

Продължава тенденцията на запазване на относително ниски стойности на индикаторите за развитието на Северозападен район спрямо страната, както и наличие на значителни вътрешнорегионални и междурегионални различия.

Напредъкът по изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2 е с бавни темпове, което обуславя ограничен потенциал за повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика на Северозападен район.

Необходимо е да се предприемат допълнителни действия за изпълнение на планираните мерки, както и увеличаване на усилията за насърчаване на бизнеса за подготовка на качествени и икономически ефективни проекти.

Приоритет 3: „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”

Специфична цел 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии”

Специфична цел 3.2 „Обновяване и подобряване на социалната, културната и здравната инфраструктура”

Специфична цел 3.3 „Модернизиране на транспортната система в градските центрове и подобряване на селско-градските транспортни услуги”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и  Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. са сключени договори за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на физическата среда и осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие, за подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на най-добри практики.

Реализацията на проектите ще допринесе за постигане на устойчиво местно развитие чрез интегрирано подобряване и модернизиране на материалната база на образователната инфраструктура, подобряване качеството на жизнената среда и образователния процес, осигуряване на равни възможности на всички деца да получат висококвалифицирано обучение при добри условия, намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия. Постигане на оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, чрез ефективно използване на материално-техническата база за предоставяне на по-добри условия за живот на хора в неравностойно положение.

При определяне на напредъка по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” са използвани следните индикатори:

- Брой въведени в експлоатация новопостроени жилища през 2012 г.

На територията на Северозападен район през изминалата 2012 г. са въведени в експлоатация 505 бр. новопостроени жилища, което представлява 5% от общия брой за страната (9 970 бр.). Районът се нарежда на последно място спрямо останалите райони от ниво 2 по този индикатор. Отчита се намаление на броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища спрямо 2011 г. с 122 бр. На ниво области най-голям е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Плевен – 175 бр., следван от област Ловеч –139 бр., Враца –131 бр. и област Видин –31 бр. През 2012 г. най-малък е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Монтана –29 бр.

- Лица в неравностойно положение облагодетелствани от подобрената социална инфраструктура

Напредъка по този индикатор може да бъде отчетен, чрез реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”по следните схеми:

- BG051PO001-1.1.11 “Подкрепа за заетост”

Схемата има за цел да насърчи работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Броя на работните места, заявени от работодателите е 10 889. Броят на включените лица в заетост  – 4 024.

- BG051PO001-5.2.09 “Алтернативи”

Целта е  прилагането на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб.

За Северозападен район

- Брой лични асистенти - 1 754

- Брой обслужвани потребители - 1 891

- Брой потребители деца - 283

- BG051PO001-4.3.01 “Ограмотяване на възрастни”

Схемата се реализира чрез процедура за директно предоставяне с конкретен бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката. Тя е насочена към лица, за които е необходимо да се организират специални курсове по ограмотяване, които да улеснят по по-нататъшния им достъп до професионална подготовка и съответно до по по-конкурентно участие на пазара на труда труда.

- Брой училища - 37

- Брой възрастни, включени в програми за ограмотяване - 1 148

- Брой сертифицирани учители, включени в работа с възрастни – 56

По Оперативна програма „Регионално развитие” се изпълняват 16 проекта на територията на общините Ловеч, Видин, Червен бряг, Монтана, Мездра, Долни Дъбник, Лом, Враца, Бяла Слатина, Ловеч и Плевен:

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат някои от регистрираните проекти:

- „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, на стойност 2 008 344 лв. Лицата, които ще се облагодетелстват от подобрена инфраструктура са 44, предвижда се създаването на 31 постоянни работни места.

- „Искра - иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи”, на стойност 2 594 185 лв. Проекта предвижда изграждане и оборудване на четири обекта.

- Защитено жилище с капацитет 8 потребители в УПИ I, кв. 60а, ж.к. „Река Лева” по плана на град Враца; ЦНСТ с капацитет 14 деца в УПИ ІІІ, кв.121 по плана на град Враца; ЦНСТ с капацитет 14 деца в УПИ ХХІІІ, кв.76 по плана на град Враца; ЦНСТ с капацитет 14 деца в УПИ ІІІ, кв.22 по плана на град Враца.

- „Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник”, на стойност 449 505 лв. Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация и да се повиши качеството на грижа за младежи, отглеждани в извън семейна среда в Община Долни Дъбник, посредством създаване на среда и условия за отглеждане, максимално близки до семейните, допринасящи за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общината, които да заменят институционалната грижа.

Пример за прилагане на принципа за партньорство е реализацията на схема „BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” по ОПРР. Схемата е в изпълнение на концепция за интегрирани проекти за изграждане на жилища за групите в неравностойно положение в резултат на работата на Междуведомствена работна група под ръководството на министъра по управление на средствата от ЕС през 2011 г. През юни 2012 г. е регистриран проект  „Съвременни социални жилища в град Видин” на обща стойност   3 992 592 лв. При изпълнение на проекта ще се постигне:

( 280 броя лица, настанени в социалните жилища;

( 80 бр. индивидуални социални жилища;

( 5 842,24 кв. м подобрена социална жилищна инфраструктура;

( икономия на енергия - 1 033,6 MWh.

Проекта ще допринесе за осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на качеството на живот и жизнен стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, чрез осигуряване на съвременни социални жилища и общо подобряване на жилищната среда за повишаване на привлекателността на Община Видин.

Ще се прилага интегриран подход при изпълнение на проектите чрез съвместните действия по два фонда ЕФРР и ЕСФ, като освен изграждане на социални жилища по ОПРР, следва да се създадат програми за квалификация и работа, подобряване на качеството на образование на децата, мерки за повишаване на степента на самоорганизация на хората от квартала и др. по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Чрез оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура се предоставят по-добри условия за живот на хора в неравностойно положение. Изпълнението на проектите води до трайно подобряване качеството на живот на самотно живеещите възрастни хора и създава подходяща среда за отглеждане и възпитание на децата с умствена изостаналост.

- Образователни институции с подобрена инфраструктура

В системата на образованието на територията на Северозападен район са включени общо 360 общообразователни, специални и професионални училища и университет, което е 13.7% от общия брой за страната - 2 622 бр. (НСИ, 2012 г.). В района има само едно висше учебно заведение намиращо се в град Плевен, като делът на студентите е най-нисък сред шестте района от ниво 2 - едва 0.7%.

По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са подписани и се изпълняват 40 проекта, целящи подобряване на образователната инфраструктура.

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат някои от приключилите проекти:

- „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина”. Приносът на проектното предложение е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, развитието на устойчиви градски ареали посредством ремонт и оборудване на училища и детски заведения в община Троян. Стойността на проекта е 4 462 468 лв.

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник”, на стойност 1 114 264 лв. Целта на проекта е осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в община Долни Дъбник, допринасяща за устойчивото развитие на района. Броя на учениците облагодетелствани от подобрената инфраструктура е 637, на педагогическия персонал – 79, икономията на енергия е 1205,36 MWh, а подобрената образователна инфраструктура е 7031,66 кв. м.

- "Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобрявaне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката", на стойност 3 309 790 лв. Осигурена е подходяща и рентабилна инфраструктура в МУ Плевен съвместима с бъдещите изисквания на потребителителите на предлаганата образователна услуга, приложени са мерки за енергийна ефективност, осигурен е равен достъп до образователната услуга на лицата в неравностойно положение, както и модернизация на библиотечния център. Облагодетелствани са 3 361 лица, в това число и хора с увреждания, 23 450 кв.м. е подобрената образователна инфраструктура, а икономията на енергия е 1 891 МWh средногодишно.

Напредъка по този индикатор може да бъде отчетен, чрез реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по следните схеми:

- BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Схемата ще повиши качеството на образователно образователно-възпитателния процес чрез: създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование, инвестиции в децата от по по-ранна възраст, социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип, концентрация и устойчивост на вниманието, памет, положителна нагласа в новата социална роля „ученик” и др.

- Брой училища за учебната 2012/2013 година – 128

- Брой ученици, включени в ЦОУД - 14 272

- BG051PO001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора ” Проект ”Успех”

По нея ще създадат условия за развитие на потенциала на личността на учениците с цел превенция на отпадането от образователната система, както и намаляване на проявите на агресивно поведение, с оглед бъдеща социална и професионална реализация. Дейностите ще обхванат училища с висок процент отпадали ученици през последните две учебни години, както и такива училища, в които има прояви на агресия или насилие сред подрастващите.

- Брой училища за учебната 2012/2013 година - 196

- Брой групи ИИД - 1 727

- Брой ученици, включени в ИИД - 20 616

- BG051PO001-3.1.01 “ИКТ в образованието”  -  надгражда програмата „ИКТ в училище”. Чрез нея се осигурява допълнителна подкрепа за обучението на учители, ръководен и административен персонал за работа с новите информационни технологии, както и в създаването на учебници и курсове в електронна форма.

- Брой учители, преминали онлайн обучение - 5 777

- Одобрени ИКТ администратори в училищата - 414

- BG051PO001-4.3.02 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот

- Брой училища, в които е проведено обучение - 25

- Брой ученици, участвали в програми - 1 544

- BG051PO001-3.3.07 “Ученически практики”

Схемата е разработена в отговор на несъответствието между потребностите на бизнеса и подготвяните в професионалните и висши училища специалисти. Схемата цели улесняване на прехода от училище към работното място чрез дейности по осъществяване на ученически практики и стажове.

- Брой професионални училища - 75

- Брой ученици, включени в проекта - 2 586

Реализацията на проектите ще осигури подобряване и модернизиране на образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие посредством обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за подобряване на икономическото, социалното и екологично развитие. Ще се осигури съвременна материално-техническа база на училищната инфраструктура, ще се подобри достъпа и ще се осигури възможност за социално включване на групи в неравностойно положение (хора с увреждания, етнически малцинства и др.) в образователната система.

- Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

През 2012 г. по данни на Евростат относителният дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в Северозападен район е 18%, което е под средния за страната – 26.9%. Отчита се намаление по този индикатор с 0.4 процентни пункта спрямо 2011 г.

Районът заема предпоследно място сред районите от ниво 2, преди Южен централен район (17.6%).

- Относителен дял на рано напусналите образование и обучение

В НСИ няма публикувани конкретни данни по този индикатор за 2012 г.

Една от водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование.

Делът на рано напусналите образование и обучение в Северозападен район през 2011 г. е 16.8%, при среден показател за страната – 12.8%. Отчита се намаление с 0.4% спрямо предходната година. Намаление по този индикатор се наблюдава и на национално ниво – с 1.1% спрямо 2010 г.

Северозападен район се нарежда на предпоследно място сред районите от ниво 2, преди Югоизточен район (19.4%).

- Рехабилитирани / модернизирани здравни заведения

На територията на общините Плевен, Монтана, Лом, Враца и Тетевен по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ИСУН, април 2013 г.), като напредък по този индикатор могат да бъдат отчетени 5 проекта.

- „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр. Плевен”, на стойност 6 519 378 лв. Проекта ще допринесе до оборудване на болницата с медицинска апаратура, облагодетелстване на пациентите от подобрената здравна инфраструктура, създаване на нови работни места;

- „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана”, на стойност 7 671 479 лв. Проекта ще допринесе за подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания;

- „Технологично обновление на МБАЛ "СВ. Николай Чудотворец" - гр. Лом, на стойност 3 678 757 лв. Проекта включва закупуването на нова съвременна медицинска апаратура и оборудване, за да може болницата да осигурява необходимите по обем и качество здравни услуги и да се прилагат съвременни методи на лечение. Броят на населението облагодетелствано от подобрената здравна инфраструктура е 12 986;

- „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца, на стойност 6 306 906 лв. Проекта ще осигури подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в “Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град Враца, на област Враца и на Северозападния район. Ще допринесе за подобряване качеството на медицинското обслужване, на социалното включване и равен достъп на групите в неравностойно положение. Населението облагодетелствано от подобрена здравна инфраструктура е 460 795;

- „Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД, на стойност 4 203 469 лв. При реализирането целите и дейностите на изпълнявания проект ще се подобри качеството на живот за населението от цялата община, както и общинската здравна инфраструктура за диагностика и лечение на онкологични и хронични заболявания. Общият брой  на облагодетелстваното население е 30 000 д.

- Модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ИСУН април 2013 г.), като напредък по този индикатор могат да се посочат 15 проекта.

Проектите са свързани с модернизация и реконструкция на сгради и обекти на културата, което ще повиши годишния брой посетители, ще се постигне по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната, превръщане на реконструираните сгради в обекти с локално и национално значение.

Ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин ще допринесат за нарастване на приходите от туризъм, осигуряване на нови работни места и увеличаване възможностите за устойчиво развитие.

Мястото на изпълнение е на територията на общините: Видин, Троян, Монтана, Тетевен, Белене, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик, Ловеч и Враца.

- „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч”, на стойност 4 358 180 лв. Проекта ще допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите.

- „Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра”, на стойност 3 857 054 лв. Целта на проекта е да валоризира културното наследство на община Мездра като алтернативен туристически продукт за устойчиво развитие на местната икономика. Проекта ще доведе до нарастване на броя посетителите и на тяхната удовлетвореност от атракцията, до създаването на нови работни места;

- „Възстановяване на сградата на „Кръстатата казарма” (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура”, гр. Видин, на стойност 1 410 399 лв. Извършени са строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи на обекта. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване потенциала на засегнатия регион за осигуряване на по-ефективно противодействие на ширещата се социална изолация, културен и икономически застой;

- „Развитие на туристически атракции в община Троян”, на стойност          1 392 197 лв. Основната цел на проекта е насочена към подобряване на туристическата среда чрез решения, насърчаващи развитието на специализирани туристически продукти и разнообразяване на традиционния масов туризъм. Акцентира върху богатото и разнообразно културно и природно наследство, отчитайки приноса на туризма за икономически растеж и приемайки го като основен елемент на местния потенциал и един от двигателите за местно и национално развитие;

- „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана”, на стойност 1 297 009 лв. Цел на проекта е развитие на интегриран туристически продукт в община Монтана на базата на основна културно-историческа атракция – Антична крепост - Монтана, Реализацията на проекта ще допринесе за териториалното разпространение на туризма към вътрешността на страната и по-равномерно разпределение на ползите от туризма в посока на не добре развития като туристическа дестинация Северозападен район.;

- „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, на стойност 1 760 755 лв. Приносът на проекта е за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната;

- „Димум – античната митница на Мизия”, на стойност 1 867 975 лв. Увеличеното туристическо търсене ще допринесе за устойчиво местно и регионално развитие. Реализирането на планираните дейности ще допринесат за задоволяване на нуждите и преодоляване на ограниченията и проблемите, свързани с непълноценното използване на ресурсния потенциал на община Белене, за развитие на туризъм с висока добавена стойност и по-конкретно – визията на градската среда и Крайдунавския парк; затруднения достъп до античната римска крепост „Димум” и посетителския център на Природен парк „Персина”.

- „Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето", на стойност 935 050 лв. Развитието на туристическата атракция ще доведе до оползотворяване потенциала на региона на Община Червен бряг и с. Реселец като атрактивна дестинация за устойчив екологичен туризъм;

- „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен”, на стойност 5 047 345 лв. Приносът от проекта ще е свързан с подобряване и разнообразяване на наличните природни и културно-исторически атракции, създаване на нови работни места;

- „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост”, на стойност 2 995 630 лв. Проекта ще допринесе за подобряване  качеството на живот на местното население посредством стимулиране на туристическото търсене и предлагане, целенасочено намаляване на безработицата, поощряване на средния и малък бизнес в сферата на туризма, повишаване квалификацията на местното население и подготовка на общинските служители съобразно предизвикателствата на съвременния туризъм, разнообразяване на туристическите продукти с цел постигане на целогодишен туризъм, максимално експониране и разумно, екологосъобразно експлоатиране на уникалните природни дадености и културно-исторически ценности в региона;

- „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика-туризъм без сезони”, на стойност 5 282 854 лв. Приносът на проекта е свързан с разработването на природна атракция, базирана на пещера „Леденика” и превръщането й в основа на конкурентно способен туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация Враца.;

  - Създадени и възстановени зелени площи в градските агломерации

Отчита се напредък и с приключилите по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. проекти:

    - „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч”, на стойност 8 453 011 лв. С реализирането на проекта напълно са рехабилитирани бул. „България” от о.т.581 до о.т. 505 и бул. „Мизия” от о.т. 15 до о.т.56 – гр. Ловеч; Постигнато е устойчиво развитие на зелена система в централна градска част и по бул. „България” и бул. „Мизия”, която включва цялостна подмяна на зелената система и обособяване на зелени кътове. В различни части на града са засадени 357 броя дървета, 9684 броя декоративни храсти и 13150 броя цветя /различни видове/; Ремонтирани са светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Княз Имеретински” и ул. „Цачо Шишков”; ул. „Д-р Съйко Съев” и ул. „Цачо Шишков”; бул. „България” и ул. „Цачо Шишков” и бул. „Мизия” и ул. „Освобождение”; Монтирани са нови светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Д-р Съйко Съев” и ул. „Княз Имеретински”; ул. „3-ти март” и ул. „Княз Имеретински” и бул. „България” и ул. Панайот Волов”; Изцяло ремонтирани са 3 подлеза в град Ловеч; Благоустроен е градски парк „БАШБУНАР” – гр. Ловеч; Ремонтирани се велоалеята „Баш Бунар” и алеята към местността „Трай Дянко”; Изградени са 4 изцяло нови детски площадки, адаптирани към различни възрастови групи.”;

- „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, на стойност 7 657 351.16 лв. С изпълнените дейности по проекта е подобрена градската среда чрез реконструкция и изграждане на инфраструктура, съобразно природните дадености, представляващи туристически интерес, обновяване на Дунавския парк и подходите към него, в т.ч. и ул. „Дунавска” като пешеходна зона. Като постигнати резултати могат да се посочат: Рехабилитация на 60 дка. паркова площ; Изграждане на зелени площи и поливна система; Парково обзавеждане; Възстановяването и изграждането на допълнителни открити зелени площи в междублоковите пространства, пешеходни алеи и спортни площадки; Монтирани детски  и спортни съоръжения; Изградена достъпна среда за хора с увреждания и др.; Рехабилитация и реконструкция на подходи към градска крайречна зона – ул. “Дунавска”;

Напредък се отчита и с изпълнението на проектите на територията на общините, финансирани по Програма за развитие на селските райони:

- По Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони  се изпълнява проект „Благоустрояване на площадните пространства в град Бойчиновци, селата Лехчево, Владимирово и Ерден” на стойност 1 403 478 лв. Целите на проекта са благоустроени централни части на четири населени места в община Бойчиновци.

- В община Брусарци се изпълнява проект: Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково и с. Киселево на общата стойност 1 399 952 лв. Целта е създаване на нов, привлекателен облик на селските райони.

- За подобряване качеството на живот на населението и подобряване облика на град Мизия, увеличаване на зелените площи се изпълнява проект: „СМР на обект „Обновяване на град Мизия чрез реконструкция на централен площад „Свобода”, централна градска алея, улична мрежа и тротоари”. Общата стойност на проекта е 1 220 550 лв.

- „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – гр. Вършец и ОДЗ „Слънце” – гр. Вършец”.

По проект „Енергийна ефективност  в обществени сгради”, финансиран със средства от Международен фонд „Козлодуй”, през 2012 г. в общините в СЗР се изпълняват проекти за саниране на сграда на общините: Якимово, Вършец, Долни Дъбник, Кнежа, Видин, Луковит и Козлодуй.

- Проект "Повишаване енергийната ефективност на сгради общинска собственост - обществени сгради, училища, детски градини и културни институции на територията на общината” на обща стойност 2 369 610 лв. Проекта е за саниране на единадесет обществени сгради в гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара.

- „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – гр. Вършец и ОДЗ „Слънце” – гр. Вършец”. Подмяна на дограма, топло и хидроизолация на покривите, топлоизолация от пенополистирол на фасадите, направа на полимерна мазилка, подмяна на улуци водосточни тръби, подмяна на 2 броя водогрейни котли и ремонт и промивка на отоплителните инсталации на  стойност 708 013 лв.

- В община .Долни Дъбник се извършва се рехабилитация на сгради по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ "Щастливо детство" - сграда 1 на стойност 121 249,42 лв., без ДДС, , сграда 2 - 107 022 лв. без ДДС и сградата на ОДЗ "Гергана" - с. Садовец на стойност 659 35,67 лв. без ДДС.

- „Енергийна ефективност на сградата на СОУ “Любен Каравелов” – гр. Видин на обща стойност 1 368 546,43 лв.

- Предстои подписване на споразумение за финансиране на проект "СОУ Неофит Рилски" - гр. Кнежа на стойност 275 653,17 за саниране на стени, топлоизолиране подпокривни пространства, подменена отоплителна система, повишаване качеството на средата на труд и обучение за общо 401 ученика и 49 човека педагогически и непедагогически персонал и състоянието на сградата на училището, като цяло, намаляване на загубите на топлоенергия и спестяване на парични средства.

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат приключилите проекти по  ПУДООС, свързани със създаване и възстановяване на зелените площи. Проектите са на територията на общините Лом, Видин, Макреш, Бойчиновци, Георги Дамяново, Ново село и Чупрене. С реализацията на тези проекти е извършено озеленяване и засаждане на дървета, оформяне на цветни алеи, почистване на паркови пространства, поставяне на изкуствени треви, монтиране на паркови мебели и фонтани и други дейности имащи важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места.

В община Белене се изпълнява проект с източник на финансиране Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) "Подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществените сгради на територията на общината". Предвидено извършване на енергоспестяващи мерки за сградите на три важни институции на територията на град Белене - Медицински център „Белмедик”, Многопрофилната болница за активно лечение и Народно читалище „Христо Ботев – 1982”. В тях ще се извърши подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, както и някои дейности, свързани с инсталациите в сградите. Стойността  на проекта е  923 789 лв.

Мерки за енергийна ефективност се изпълняват и в сградата на Кметство Петърница, община Долни Дъбник. Стойността на проекта е 179 594,05 лв. като е заложено извършване на рехабилитация на сградата на Кметство и Читалище - с. Петърница и подобряване функционалността и енергийната ефективност на сградата.

В община Димово - „Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Д. Благоев”, ОДЗ „Снежанка” с. Гара Орешец и ЦДГ „Кокиче” с. Арчар” за 990 000 лв.

Община Видин: Всички деца с равен старт в училище - етап за предоставяне на пълна проектна документация, Финансира се с заем от Международната банка за възстановяване и развитие на стойност 1 504 553,00 лв.

Принос за изпълнението на приоритета има и финансирането по  Проект „Красива България”:

- Община Плевен изпълнява проект „Подобряване на топлотехническите характеристики и ремонт на основната административна сграда на Община Плевен, пл. „Възраждане” №2” на  обща стойност 211 423 лв. за подобряване на топлотехническите характеристики.

- Община Лом изпълнява проект: „Текущ ремонт на покрив на Център за социална рехабилитация и интеграция и ЦДГ №12” Обща стойност 70 341,00 лв., ката съфинансиране 35 170,50 лева.и безвъзмездна помощ 35 170,50 лева

- Проект: „Ремонт фасада на Дневен център за възрастни на пенсионна възраст „Грижа за нашите родители гр. Лом. Обща стойност 33 526 лева съфинансиране 16 763,00 лева и  безвъзмездна помощ 16 763,00 лева.

По Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013” по схема  BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” през юни 2012 г. бе подписан договор за изпълнение на „Интегриран градски транспорт на Плевен”. Общият бюджет на проекта възлиза на 23 322 246 лв., от които безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма е 20 395 013 лв. Основните дейности по проекта следва да приключат до м..юли .2015 г. и включват въвеждане на интелигентна система за управление на трафика, ново тролейбусно депо, изграждане на нова тролейбусна мрежа 6 681 м, изграждане на 6 нови спирки на градския транспорт, изграждане на 9 429 м велоалеи, рехабилитирани на 648 кв.м тротоари. Броя на населението, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт ще е 14 505 д. (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията). 7,20% ще е степента на използване на масов градски обществен транспорт (включително хора с увреждания) – % увеличение на населението. 7 311 броя ще са хората с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт.

Общата социално-икономическа цел на проекта е развитие на устойчива интегрирана система за градски транспорт в гр. Плевен, посредством която да се подобрят жизнените и екологичните условия за живот.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” е постигнат известен напредък по отношение на реализацията на проектите по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и  Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Постигнат е известен напредък по отношение на благоустрояването на обществени зони в населените места – изграждане на зелени площи, поливни системи, парково обзавеждане.

Подобрена и модернизирана е материалната база на образователната инфраструктура, което осигурява възможности на всички да получат квалифицирано обучение при добри условия, намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия. Изпълнението на мерките по Приоритет 3, щe допринесе за осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на качеството на живот и жизнен стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, чрез осигуряване на съвременни социални жилища и общо подобряване на жилищната среда.

Ограничен напредък се наблюдава в модернизацията на материално-техническата база на здравните заведения и оптимизирането на здравната мрежа.

Приключилите и реализиращи се в момента проекти определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 3.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на СЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район.

През 2012 г. са организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, от които две съвместни с Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.

В заседанията на РСР на СЗР са взели участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представители на общините от петте области в Северозападен район, представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие– лично или с упълномощени представители.

В Регионалния съвет за развитие на Северозападен район са представяни и обсъждани предложения, становища, доклади и оценки и са взети решения по тях.

На проведеното на 30.03.2012 г. в гр. Ловеч заседание на РСР на СЗР беше представен и обсъден проекта на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Членовете на Съвета обсъдиха проблемите и възможностите за развитие на областите в Северозападен район, във връзка с разработването на Регионалния план за развитие за периода 2014-2020 г. 	Регионалният съвет за развитие прие предложените от областите в Северозападен район проекти с общинско, надобщинско и регионално значение и ги определи като ключови за развитието на района за следващия програмен период 2014-2020 г.

На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 13.06.2012 г. в гр. Ловеч, членовете на Съвета обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие за 2011 г.

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от Постановление №5 от 18.01.2012 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г., Регионалният съвет за развитие определи свои представители в тематичните работни групи за разработване на Програмите, които ще бъдат съфинансирани от фондовете на Европейския съюз за програмния  период 2014-2020 г., както и представители за участие в работната група за разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2013-2020 г.

Членовете на Съвета взеха решение за създаване на специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда, които да подпомагат дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

На проведеното на 25.09.2012 г. заседание на РСР беше представена информация за дейността на работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., както и информация от заседанията на тематичните работни групи за разработване на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма за околна среда 2014-2020 г.

На същото заседание членовете на Съвета бяха запознати с подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

В съответствие с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие на проведено на 29 ноември 2012 г. заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в гр. Монтана, беше представен и обсъден проект на Регионален план за развитие (РПР) на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Направените след обсъждането на документа последващи предложения и препоръки са отчетени при изготвяне на окончателния проект на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Обсъждането и одобряването на проекта на РПР на СЗР от един толкова широк кръг от заинтересовани страни в рамките на РСР (представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите, други социално-икономически партньори в района), е основна мярка за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност. Проектът на РПР е одобрен от Регионалния съвет с неприсъствена процедура на 15.01.2013 г.

В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2013 г. - на заседание на 29 ноември 2012 г. в гр. Монтана.

На същото заседание членовете на РСР на Северозападен район бяха запознати с принципите на добро управление посредством представянето на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и разяснения как документът се прилага в България.

Като част от действията, свързани с подобряване на дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, на проведените през 2012 г. заседания на РСР на СЗР бяха представени и обсъдени:

√  Проект на Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

√ Анализ на специфични характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика. (втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”)

√ SWOT анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

√ Доклад на специализираните комисии към РСР на СЗР за проблемите в Северозападен район в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси и околната среда.

√ Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, реализиран от Областна администрация Ловеч по Оперативна програма „Административен капацитет”.

√ Проект „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”, реализиран от Областна администрация Монтана по Оперативна програма „Административен капацитет” подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

През 2012 г. се проведоха две заседания на Регионалния координационен комитет към Съвета, на които представителите на Управляващите органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на ЕС представиха за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответните оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество на територията на Северозападен район. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на регионалния план са именно оперативните програми, периодичното подготвяне от членовете на РКК, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на района. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Териториалното звено на Министерството на регионалното развитие за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на Регионалния план за развитие. Изготвя периодични справки за изпълнените и текущите проекти по оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество и справки за проекти по Стратегията на ЕС за Дунавския регион на територията на Северозападен район. Тези справки са изготвени въз основа на публикуваната в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз информация за проектите на територията на Северозападен район, на предоставените от членовете на РКК тримесечни и годишни справки за напредъка по изпълнението на операциите по съответните програми, както и на информация от общините и областите в района.

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

В процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северозападен район и при събирането и обработването на данните за изготвянето на настоящия годишен доклад, бе констатирано, че за някои от посочените индикатори, липсват налични данни, което не позволява да се отчете постигнатия напредък.

Информация за изготвените Годишни доклади за изпълнението на Общинските планове за развитие на общините в СЗР за 2012 г., актуална информация и налични актуални данни за 2012 г. по индикатори за наблюдение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г., както и справка за проекти на общините от Северозападен район през 2012 г.  финансирани от източници извън Оперативните програми е изискана с писмо на Председателя на РСР на СЗР и е предоставена в Секретариата на РСР на СЗР чрез областните управители и кметовете на общините в района. От общо 51 общини в Северозападен район, 14 общини, т.е. 27,5 % имат изготвени Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР през 2012 г., които са одобрени или в процес на изготвяне и одобрение от общинските съвети.

В изпълнение на действащото законодателство, подобрената съгласуваност между всички органи на управление на регионалното развитие ще гарантира ефективност и ефикасност, както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите планови документи за региона, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие

С цел осигуряване на информация и публичност на дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, за всяко заседание на РСР и РКК и за приетите решения се подготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на СЗР и материалите - обект на разглеждане на заседанието, се изпращат до всички членове на Регионалния съвет за развитие. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2009 г., 2010 г., 2011 г. са публикувани на сайта на Министерство на регионалното развитие.

На интернет страниците на Областните администрации в Северозападен район се публикуват протоколите от проведените заседания на РСР.

Осигурена е своевременна информация и публичност за процеса на разработване на проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми

Регионалният план за развитие на Северозападен район и Актуализираният документ за неговото изпълнение са разработени в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие, секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики за района.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

За постигане на съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, в състава на РКК към РСР на СЗР, освен представителите на Оперативните програми, са включени и представители на Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. За  да се осигури информация и постигане на съответствие, както между проектни предложения по програмите за териториално сътрудничество (трансгранично, транснационално и междурегионално), така и между тези проекти с проекти по други програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, които се осъществяват на територията на района, към състава на РКК бе включен и представител на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие.

На Регионалния съвет за развитие се представя за обсъждане актуална и обобщена информация от членовете на РКК към РСР на СЗР по отношение изпълнението на съответните оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество в Северозападен район. Това от своя страна подпомага процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство

При изпълнението на Регионалния план за развитие, в процеса на наблюдение, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

През 2012 г. е осъществена добра координация и взаимодействие между членовете на Регионалния съвет за развитие, членовете на Регионалния координационен комитет и Секретариата на РСР. Подобрено е взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на Регионалния съвет за развитие.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК и срещи на специализираните комисии към РСР е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством адекватно планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно нива, касаещи регионалното развитие и опазването на околната среда в Северозападен район.

3.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район” изготви Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Aктуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2011-2013 г.) за 2012 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на Плана, съгласно Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Наблюдението на изпълнението и напредъка по реализацията на стратегическите цели и приоритети са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение. Част от индикаторите са посочени в стратегическата част на действащия Регионален план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР 2011-2013 г., а друга част са определени допълнително така, че да може да се определи въздействието върху района в резултат на изпълнението на Плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР е изготвен на основата на анализ на социално-икономическото развитие в района и приоритетите за развитие. Анализът на отделни показатели характеризира различни аспекти от развитието на района и различията между отделните области.

Отчетен е приноса на оперативните програми като основен финансов инструмент за постигане целите и приоритетите на Регионалния план за развитие.

Делът на договорените към април 2013 г. средства по оперативните програми за мерки, свързани с изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е 11.5% от средствата за всички райони от ниво 2.

Най-висок е процента на договорените ресурси за изпълнение на специфичните цели на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район, , в чиито обхват попадат основните инфраструктурни проекти, и тези свързани с развитието на екологичната  инфраструктура и градското развитие и прилежащите територии. Най-нисък е процента на договорените средства по Приоритет 2 „Повишаване на конкурентноспособността на регионалната икономика” на АДИ на РПР на Северозападен район.

Разпределението на договорените ресурси по оперативните програми на областно ниво показва най-висока концентрация на средства в област Плевен (26.1%). Областите Враца, Ловеч и Монтана имат съответно дялове – 23.1%, 18.3% и 16.8% от всички договорени средства за района. Най-малък е делът в област Видин – само 11.7% от тези за района.

Общият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район може да бъде определен като напредък с бавни темпове, тъй като районът изостава по основни социално-икономически показатели от средните за страната. По-всяка една от целите е констатиран напредък, като по-съществени положителни промени се наблюдават в областите, обхванати от Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район, където изпълнението на мерките може да бъде определено като активно.

По Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” голямо предизвикателство е реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите, където е констатиран напредък с по-бавни темпове и са необходими допълнителни и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки.

От размера на данните за договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за Северозападен район – 1 075 454 170 лв. може да бъде направен извод, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЗР за периода до 2013 г. надвишава този, определен в индикативната финансова таблица и може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено. В този смисъл, усилията следва да бъдат насочени към подобряване на механизмите за изпълнение на мерките.

Тежката демографска ситуация в района, лошото състояние на транспортната и техническа инфраструктура, затрудненият достъп до регионалните пазари на труда, ниската покупателна способност на населението и недостиг на работна сила, трудовата миграция, неблагоприятните структурни промени в секторите на регионалната икономика и др. показват по-ниска степен на развитие на Северозападен район в сравнение с останалите райони от ниво 2.

Значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в Северозападен район за периода до 2013 г. не се наблюдава. Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на глава от населението и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават. По-активното прилагане на инструментите за социално-икономическо сближаване в рамките на района ще доведе до преодоляването на вътрешнорегионалните различия.

Необходимо е да се приложат нови иновативни подходи на регионалната политика за решаването на демографските и икономическите проблеми на Северозападен район, с цел да се стабилизират процесите на развитие. Чрез инструментите за подпомагане на регионалното развитие възниква необходимост да се подпомогне преструктурирането на икономиката и да се повиши конкурентоспособността на Северозападен район. Добра перспектива за ускоряване развитието на района дава Дунавската стратегия на ЕС и възможността за задълбочаване на процеса на сътрудничество със съседните райони в Република Румъния и Република Сърбия.

Следва да бъдат взети под внимание всички предимства, които притежава района при формирането на политиките за развитието му и по-специално тези, отнасящи се до развитието на туризма. Потенциала следва да бъде обвързан с икономиката на региона, като фактор за развиване на поредица от допълнителни икономически дейности и услуги, в т.ч. и по отношение участието в макростратегиите на ЕС като Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион

За наблюдението на реализацията на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е необходимо ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. Изготвянето на детайлна информация от управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаеща Северозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. В тази връзка е важно подобряването на механизмите за регионална координация чрез засилване на взаимодействието с териториалните и междинните звена по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

За подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Северозападния район е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана.

Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и останалите Регионални съвети за развитие, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на СЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в Северозападен район като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. За постигане на целите и приоритетите и повишаване ефективността на политиката за регионално развитие до 2013 г. е необходимо мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение на целите и приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Необходимо е подобряване на механизмите за хоризонтална и вертикална координация по отношение на изпълняваните мерки и активно предоставяне на информация и публичност, провеждане на процедури за консултиране с всички заинтересовани страни, предвид тяхната значимост в процеса на регионално развитие.

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-3/2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Информацията относно изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат от прилагането на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е представена въз основа на актуалния анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологично състояние в района и свързаните с него приоритети и мерки за реализиране на АДИ на РПР на С3Р 2011-2013 г., на данни от НСИ и ИСУН, както и въз основа на данни от общините в Северозападен район.

Представената в Доклада информация за изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на РПР на СЗР (2007-2013 г.) и АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г., по компоненти и фактори на околната среда, съдържа данни, резултати от проверки, анализи и факти от Регионалните доклади за състоянието на околната среда през 2012 г. на РИОСВ - Монтана, РИОСВ - Враца и РИОСВ - Плевен, контролиращи територията на Северозападен район и информация от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда (ИАОС към МОСВ).

I.	Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

Регионалният план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на СЗР и в Актуализирания документ за изпълнението му и целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им.

1.	Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв.ж., ГПСОВ от 2 000 екв.ж. до 10 000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Анализ, мерки и перспективи за развитие на ВиК инфраструктурата в Северозападен район са представени в АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г., Приоритет 1, Специфична цел 1.2: „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура”. Реализират се проекти, свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за интегрирано управление на водите – реконструкция, разширение и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежи, на съществуващите ПСОВ и изграждане на нови пречиствателни съоръжения по ОПОС.

По данни на НСИ населението на Северозападен район, обхванато от канализационни мрежи през 2011 г. е с най-нисък дял – 57.6%, а делът на населението, обхванато от пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на района е 32.9%. Остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода.

На територията на РИОСВ - Плевен са действащи три градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ с. Божурица, ПСОВ гр. Ловеч, ПСОВ гр. Троян), които са с механично и биологично стъпало.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води - ГПСОВ - има само в гр. Враца. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва.

Отпадъчните води на гр. Монтана се отвеждат и пречистват в ГПСОВ - Монтана. Водата се пречиства с екологични агенти, които не замърсяват околната среда, а почистените утайки ще бъдат използвани за наторяване.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2011-2013 г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че интервенциите в сферата на екологичната инфраструктура са насочени към подобряване на водоснабдителни и канализационни системи в т. ч. изграждане на нови и разширяване на съществуващи пречиствателни съоръжения.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район по данни на ИСУН към април 2013 г. са сключени договори за 41 проекта, свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, подготовка, изпълнение, подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води (в агломерации с над 10 000 екв. ж. в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж.). Проектите ще допринесат за подготовката на качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на ВиК системата, подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на общините, за постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. Важно е предвиждането на конкретни ангажименти за подобряване ефективността на съоръженията, което ще способства за подобряване екологичното състояние на водните басейни в Северозападен район.

2. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

В Северозападен район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци, съгласно анализите към проекта на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. По данни на НСИ през 2011 г. делът на населението в СЗР, обхванато от системи за организирано сметосъбиране достига 99,4%, по-висок от средния за страната (98.9%). От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 12% са събрани в Северозападния район (НСИ, 2011). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 10.

Районът като цяло се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

В стратегическата част на актуализирания документ е отразено, че продължаващото замърсяване на околната среда и наличието на замърсените територии изисква през следващите години насочване на инвестиции в сферата на управление на отпадъците в изпълнение на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци. Ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Общините на територията на Северозападен район имат общински програми за управление на отпадъците, приети от общинските съвети. Общинските програми за управление на отпадъците са неразделна част от програмите за околна среда и се приемат от общинските съвети по реда на Закона за опазване на околната среда.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район по данни на ИСУН към април 2013 г. са сключени договори за 7 проекта свързани с управление на отпадъците. Проектите ще допринесат за подготовка на качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците на територията на общините, изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на количеството битови отпадъци, за постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда.

Ефективното управление на отпадъците изисква активното и отговорно участие на всички граждани. Разяснителните кампании и участието в екологични проекти на училищата е правилна стъпка към утрешното опазване на природата от замърсяване. Пестенето на природни ресурси и намалявано на количествата депонирани рециклируеми отпадъци може да се постигне чрез увеличаване броя на рециклиращите и обезвреждащи предприятия. С разделянето на отпадъчните вещества, които спадат към различни категории, с правилното им съхраняване, разделното им предаване за последващо третиране се спомага за предотвратяване на негативните последици за околната среда.

3. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

На територията на Северозападен район за всяко от действащите депа е изготвен и утвърден План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. В инвестиционните програми за всяко депо са предвидени средства и срокове за изготвяне на инвестиционен проект за закриване, саниране и рекултивация на площадката.

Мярката намира отражение в РПР на СЗР (2007-2013 г.) в рамките на приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура” към цел 2. Мярката предвижда управление на битовите и промишлени отпадъци и създаване на механизми за функциониране на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда” и се запазват и в Актуализираният документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.)

4. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

В стратегическата част на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. в мярка 7 на Приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура”, към Цел 2 е включено управление на битовите и промишлени отпадъци и създаване на механизми за функциониране на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013 г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е отразено, че ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013, чрез следните приоритети:

•	приоритет 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалентни жители”;

•	приоритет 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

5. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No.8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

В изпълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83 от 2004 г.), транспонираща Директива 1999/31/ЕС, операторите на депата за отпадъци изготвят и представят на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено депото, план за привеждане на депото в съответствие с необходимите технически и експлоатационни изисквания. Свързаните с тях мерки, процедури и правила имат за цел предотвратяване и ограничаване на риска за човешкото здраве и на отрицателните въздействия върху околната среда в резултат на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци, в т. ч. депонирането на отпадъци.

Регионално депо в Троян приема отпадъците на двете общини Троян и Априлци. Регионално депо Ловеч приема отпадъци от общините: Ловеч, Летница, Угърчин и съгласно договор от община София. Останалите действащи общински депа се експлоатират на основание §5 от ПЗР на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци - клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца).  Депото е изградено на специално отреден терен в землищата на селата Крапчене и Николово и изцяло отговаря на нормативните изисквания. Изграждането му е финансирано със средства от програмите на Европейския съюз.

На територията на област Видин предстои изграждането на регионално депо на отреден терен в землището на село Жеглица, като проектът за изграждането му е съобразен изцяло с нормативните изисквания. Предвидено е бъдещето регионално депо да обслужва всички общини на територията на област Видин. Проектът за Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел 1.2 “Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013 г., чрез следните приоритети:

•	приоритет 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители”;

•	приоритет 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

По данни на ИСУН (април 2013 г.) към изпълнението на мярка 5 по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район са приключили 5 проекта:

•	Бенефициент Община Козлодуй, наименование на проект – „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй - регион Оряхово”, на стойност 502 418 лв.;

•	Бенефициент Община Кнежа, наименование на проект – „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа - регион Оряхово”, на стойност 570 513 лв.;

•	Бенефициент Община Бяла Слатина, наименование на проект – „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина”, на стойност 784 184 лв.;

•	Бенефициент Община Лом, наименование на проект – „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом”, на стойност 214 866.00 лв.;

•	Бенефициент Община Враца, наименование на проект – Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”, на стойност 95 262 лв.

6. Да се разработят и реализират мерки за устойчиво решаване на проблема с отработеното ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй”.

Мерките за решаването на проблема с отработеното ядрено гориво на АЕЦ Козлодуй не са обект на политиката за регионално развитие, а на националната политика в областта на ядрената енергетиката и не е възможно да се разработват и реализират в рамките на РПР.

7. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата по Дунавския бряг.

Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие.

По данни на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) водоплощната ерозия засяга над 60% от земеделските земи на територията на страната, като площното разпространение на ерозионните процеси през 2009 г. възлиза на 10 395 397 ha. С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата са 1.7% от територията на страната, а с умерен 9.2%. На територията на Северозападен район най-широко разпространение на процеса е установено в общините в област Ловеч и община Чупрене в област Видин.

По данни на ИАОС по показател среден интензитет на водоплощната ерозия  в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 4.3 t/ha/y, следвана от община Ябланица – 2.9 t/ha/y, община Угърчин – 2.7 t/ha/y, община Чупрене – 2.1 t/ha/y. Най-ниска стойност е отчетена в община Априлци – 2.0 t/ha/y.

По показател загуба на почва в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 1.6 mln t, следвана от община Троян – 0.7 mln t, община Априлци и община Ябланица – 0.5 mln t. Най-ниска стойност е отчетена в община Угърчин – 0.4 mln t.

Една от основните причини за антропогенно вкисляване на почвите е дългогодишното минерално торене с кисели азотни торове, особено когато е самостоятелно без съпътстващо фосфорно и калиево торене. Периодичното повърхностно преовлажняване на почвите в някои райони е предпоставка за вкисляването им.

В РИОСВ – Плевен няма информация за значителни ерозионни процеси през 2012 г. Оценка на водната и ветрова ерозия за всяка година се извършва чрез математически модел в ИАОС. След анализ на резултатите от изпитването по показатели е констатирано, че няма превишения спрямо базовите показатели относно засоляване на почвите.

През 2012 г. са взети почвени проби от РЛ в гр. Плевен от пунктовете в с. Велчево и с. Ракита. Взети са проби от 4 точки в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Анализира се киселинността на почвите – Ph (KCl) и степента на наситеност на почвите в бази (V%). След анализ на резултатите се констатира, че има незначително превишение по показател pH (KCl) спрямо базовите показатели за пункта в с. Велчево. За пункта в с. Ракита резултатът от изпитването е рН >5 и не са правени останалите характеристики. Според степента на наситеност на почвата с бази (V%) е видно, че степента на вредно вкисляване е силна.

Голям дял от почвите в област Монтана са със средна податливост на ерозиране, а в област Видин - с много слаба. По данни на ИАОС водоплощна ерозия със среден интензитет се отчита в община Чупрене – 2,1 т/ха/год.

Всяка година водната ерозия е бич за р. Дунав. Добри резултати са постигнати с изграденото противоерозионно укрепване на брега на р. Дунав в района.

На територията на РИОСВ Монтана не са констатирани проблеми относно вкисляване и засоляване на почвите.

Засоляване на почвите на територията на РИОСВ - Враца не се наблюдава. През 2012 г. в рамките на НСМОС, наблюдение на процеса вкисляване се извърши от два пункта в с. Главаци, общ. Криводол и с. Баница, общ. Враца. Взети са 16 бр. почвени проби. Данните от наблюденията от извършения мониторинг сравнени с данните от предишните години свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване.

През 2012 г. е взето участие в една Държавна приемателна комисия за обект „Укрепване на свлачищни деформации - Укрепване на свлачище с. Горно Пещене, общ.Враца” и е издадено становище за инвестиционно предложение: „Аварийно укрепване на пътно платно, частично отводняване, възстановяване на еластична ограда на ул. „Г. Димитров” в с. Лесковец, общ. Оряхово.

През последните години зачeстиха природните бедствия, породени от климатични или човешки действия, които предразполагат към целенасочени усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания (в т.ч трансгранични замърсявания).

Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на СЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, в резултат на строителни дейности, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата.

Програмата за развитие на селските райони ще подкрепи изпълнението на конкретната специфична цел чрез ОС 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”.

Интервенциите по отношение на предотвратяване на риска ще бъдат подкрепени по ОП „Регионално развитие” в рамките на приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” при отчитане на териториалния обхват.

8. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Съгласно Закона за водите, контролът и предприемането на мерки за защита от наводнения на територията на СЗР са в компетенцията на Басейновата дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, която осъществява постоянен контрол, както и в компетенцията на общините, които имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др.

В стратегическата част на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. не са включени мерки за защита от наводненията.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР към Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” в Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е отразено, че зачeстилите през последните години природни бедствия в следствие на климатични или човешки действия налагат целенасочени усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания. Интервенциите по отношение на предотвратяване на риска са подкрепени по ОП „Регионално развитие” в рамките на приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

Принос за изпълнението на мярката имат реализиращите се по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 8 бр. проекти за защита от наводненията на общините Мездра, Долни Дъбник, Враца, Долна Митрополия, Монтана, Троян, Бяла Слатина и Ловеч:

•	Бенефициент Община Мездра, наименование на проект – „Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра”, на стойност 885 872 лв.;

•	Бенефициент Община Долни Дъбник, наименование на проект – „Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина ”, на стойност 890 676 лв.;

•	Бенефициент Община Враца, наименование на проект – „Превенция на риска от наводнения в Община Враца ”, на стойност 1 218 608 лв.;

•	Бенефициент Община Долна Митрополия, наименование на проект – „Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоръжения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия”, на стойност 885 065 лв.;

•	Бенефициент Община Монтана, наименование на проект – „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана ”, на стойност 1 034 576 лв.;

•	Бенефициент Община Троян, наименование на проект – „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение”, на стойност 879 641 лв.;

•	Бенефициент Община Бяла Слатина, наименование на проект – „Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина”, на стойност 723 081 лв.;

•	Бенефициент Община Ловеч, наименование на проект – „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч”, на стойност 753 698 лв.

9. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на СЗР, тъй като това не е устройствен план.

В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) в цел 1 „Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика”, в приоритет 3 „Развитие на туризма, подобряване качеството на туристическите услуги”, са предвидени мерки, насочени към  повишаване атрактивността на културно-историческите обекти и социализиране на паметници на културата, както и стимулиране на създаването на частни музеи и колекции и концесионирането на природни и културно-исторически обекти.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР за периода 2011-2013 г., мярката намира отражение като препоръка по отношение изпълнението на Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”, където дейностите са насочени към подобряване, обновяване и разширяване на обекти на природното и културно наследство и/или групи от такива обекти и свързаната с тях публична инфраструктура. Мерките попадащи в обхвата на специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” се финансират по ОП „Регионално развитие”.

По ОП „Регионално развитие” са регистрирани 11 проекта свързани с модернизацията и реконструкцията на сгради и обекти на културата, които са на обща стойност 30 204 382 лв. Проектите са на територията на общините Видин, Троян, Монтана, Тетевен, Белене, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик и Враца.

10. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

В стратегията на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Благоустрояване на обществени зони в населените места, включително в квартали населявани от уязвими етнически групи” по Приоритет 1 „Градско възстановяване и обновление на селищната среда”, към цел 2 от документа. В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР за периода 2011-2013 г. по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” към Специфична цел: 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии” могат да се подкрепят дейности свързани с планирането на зелени системи. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на СЗР, а на устройственото планиране.

Принос за изпълнението на мярката имат приключилите по ПУДООС проекти за планиране на зелени системи на територията на общините Троян, Летница, Плевен, Априлци, Берковица, Лом, Видин, Брусарци, и Ново село

11. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез Регионалния план за развитие, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Мярката може да бъде отчетена като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на РПР на СЗР 2007-2013 г. и АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г. свързани с туризма в района.

12. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района.

Регионалният план за развитие пряко не е свързан с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.

В социално-икономическия анализ на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че физикогеографското разположение на Северозападен район предполага значително биологично разнообразие, специфична флора и фауна. Голяма част от популациите и местообитанията на защитените видове от флората и фауната са включени в границите на защитените територии. В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) по приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура” е заложена мярка, насочена към консервация, възстановяване и поддържане на ключови екосистеми, хабитати и видове, както и въвеждане на системи за контрол върху опазването на околната среда. Дейностите, свързани с опазването на околната среда и поддържане и възстановяване на природни местообитания и видове се включват в обхвата на ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г.

По данни на ИСУН по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район са сключени 8 договора:

•	Бенефициент Дирекция на Природен парк Персина, наименование на проект -    „Устройство и управление на природен парк Персина", на стойност 2 828 400 лв.;

•	Бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води - Враца, наименование на проект - „ Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца", на стойност 352 900 лв.;

•	Бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води - Монтана, наименование на проект - „Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват "Чупрене", резрват "Горната кория" и поддържан резерват "Ибиша", на стойност 246 600 лв.;

•	Бенефициент Дирекция Национален Парк "Централен Балкан", наименование на проект - „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”, на стойност 1 279 487 лв.;

•	Бенефициент Дирекция Национален Парк "Централен Балкан", наименование на проект - „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан”, на стойност 104 902 лв.;

•	Бенефициент Дирекция на Природен парк Врачански Балкан, наименование на проект - „"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан”, на стойност 500 179 лв.;

•	Бенефициент Община Чупрене, наименование на проект - „Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина”, на стойност 338 862 лв.;

•	Бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води - Монтана, наименование на проект - „Разработване на план за управление на защитена зона "Берковица" - BG0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, на стойност 121 724 лв.

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

Въздух

„Въздухът” е основен компонент на околната среда, без който съществуването на всички живи организми е невъзможно. Неговото качество е от съществено значение за здравето на населението и околната среда. Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от следните по-често срещани въздушни замърсители: частици (прах, сажди, аерозоли и др.), озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, арсен, тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др. Замърсяването на въздуха започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение след индустриалната революция.

По отношение на качеството на атмосферния въздух Северозападният район може да се определи като един от районите с благоприятни показатели. Замърсяването в района е предимно от серни диоксиди и фини прахови частици, чиито произход се обяснява с горивни и производствени процеси. За осигуряване спазването на нормите за съдържание на ФПЧ в атмосферния въздух, в засегнатите РОУКАВ са разработени и приети от съответните общински органи програми за намаляване нивата на емисиите и управление качеството на атмосферния въздух, съгласно чл.27 от ЗЧАВ.

Анализът на представените в програмите резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10 на територията на отделните общини показва преобладаващо влияние на битовото отопление и транспорта. Към приноса на транспорта в повечето случаи програмите отчитат, освен емисиите от двигателите на моторните превозни средства (МПС), и емисиите на ФПЧ10 от унос на прахови частици от пътните настилки (вторично разпрашаване). Характерният регионален фон на ФПЧ10, също има значителен принос към наднормените концентрации на този замърсител – програмите отчитат високи фонови нива, получени в резултат основно на емисиите от големи индустриални източници.

Основната цел на актуализацията на програмите е, базирайки се на резултатите от изготвените математически модели, да се преразгледат действащите мерки и да бъдат формулирани новии ефективни, в зависимост от конкретния принос (дял) на всеки един източник, чието изпълнение е да осигури постигането на необходимите нива за качество на атмосферния въздух и по-нататъшното му поддържане.

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч)  са разположени 3 стационарни автоматични станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух  (Плевен, Никопол и Ловеч).

Анализът на данните показва, че към 31.12.2012 г. нивата на контролираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател ФПЧ10, са под установените норми за опазване на човешкото здраве. През 2012 г. не е регистрирано нито едно превишение на нормите за показатели: серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, бензен, озон. По отношение ФПЧ10, през 2012 г. в Плевен са регистрирани 101 денонощия с превишена СДН, в Ловеч – 83 бр., в Никопол - 89 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 Og/m³) да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е спазено и за трите пункта.

В сравнение с 2011 г., броят на превишенията е намалял със 33% за гр. Плевен, с 11% за гр. Никопол и с 27% за гр. Ловеч. Превишенията на СДН има ясно изразен сезонен характер и се дължи на по-широка употреба на твърди горива за отопление в бита. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 , в сравнение с тази за 2011 г., бележи следното изменение: увеличение за гр. Никопол с 5,2%, намаление за гр. Плевен и гр.Ловеч - съответно с 12,8% и с 9,6%. Намалението на средногодишната концентрация на ФПЧ10 в гр. Ловеч я е довело до ниво, което не надвишава определената средногодишна норма от 40 μg/m3. Между 93% и 96% от случаите на превишения на ПС на СДН се наблюдават през отоплителния сезон, незначителен брой са превишенията през неотоплителния сезон (от 01.04. до 30.09).

През 2012 г. в АИС Никопол са регистрирани 155 бр. превишения на средночасовата норма за пределно допустима концентрация на амоняк (СЧН 250 Og/m³) и 20 бр. превишения на средноденонощната норма (СДН 100 Og/m³). В сравнение с 2011 г., през 2012 г. броят на превишенията на СЧН за амоняк е нараснал от 55 бр. на 155 бр., докато броят превишения на СДН е намалял – от 65 бр. на 20 бр. В района на гр. Никопол няма източници на емисии на амоняк. Причината за това специфично замърсяване е трансграничен пренос от север на въздушни маси с повишена концентрация на амоняк и/или азотни оксиди, наблюдаващ се при неблагоприятни метеорологични условия.

На територията на РИОСВ – Плевен, във връзка с превишенията на нормите за основен показател: фини прахови частици под 10 Xm /ФПЧ10/ и допълнителен показател амоняк (специфичен замърсител за района на гр. Никопол), задължение за разработване на програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) имат кметовете на общини: Плевен, Никопол и Ловеч. В останалите райони, в които качеството на въздуха не е нарушено, общините предприемат мерки за запазване на КАВ, чрез изпълнение на програми за опазване на околната среда (по чл.79 от Закона за опазване на околната среда) и спазване изискванията на действащото екологично законодателство.

Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и на двустранен междудържавен обхват.

Основни източници на емисии от летливи органични съединения в атмосферния въздух са промишлени предприятия и обекти от сферата на обслужването, чиято дейност е свързана с употреба на органични разтворители.

Емисионните норми и изискванията към управлението на разтворителите за големите консуматори са определени в Наредба 7/21.10.2003 г., която въведе в българското законодателство изискванията на Директива 1999/13/ЕО.

Анализът на данните показва, че с най-голям относителен дял в употребата на органични разтворители са дейностите по нанасяне на покрития (общо 37% , в това число върху метал 28% и върху дърво 9%), фармацевтичната промишленост (23%), производството на бои и лепила (19%), добивът на растителни масла (15%).

През 2012 г. в РИОСВ – Плевен е получена информация за вложените количества органични разтворители от дейността на 76 бр. предприятия в Плевенска и Ловешка област. От тях 16 бр. предприятия са регистрирани като задължени по Наредба № 7, поради консумация на органични разтворители над годишните долни прагови стойности.

През изминалата 2012 г. в РИОСВ – Плевен са представени и утвърдени 5 доклада за резултатите от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 26 бр. неподвижни източници на емисии. Извършени са 21 проверки за контрол върху изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 15 в рамките на комплексни проверки по контролната дейност (КПКД). Направени са 18 предписания. Освен плановите проверки са извършени и 4 извънредни проверки на обекти с дейности от обхвата на наредбата – 1 по сигнал и 3 за последващ контрол по изпълнение на предписания.

Освен в промишлените инсталации, съдържанието на органични разтворители в определени бои, лакове и продукти за пребоядисване на автомобили, се контролира още при производството или внасянето на територията на страната. Изискванията са определени в Наредба към чл. 11а от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), приета с ПМС № 40/2007 г. С тази наредба беше въведена в националното ни законодателство Директива 2004/42/ЕО.

За 2012 г. е получена информация от 9 бр. регистрирани на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен производители и вносители на продукти в обхвата на Приложение №1 към наредбата. Количествата, пуснати на пазара през 2012 г. от производители, вносители и търговци на едро, са приблизително 1 277 тона. В сравнение с 2011 г. количествата пуснати на пазара бои, лакове и авторепаратурни продукти са намалели с около 3%.

Количеството на продуктите при които има установени несъответствия при проверките през 2012 г. бележи значително понижение по отношение на тези през 2011 г. и представляват незначителен процент от инспектираните през годината бои, лакове и авторепаратурни продукти.

Бензиностанциите, петролните бази и терминалите представляват неподвижни източници на емисии от летливи органични вещества, които се съдържат в различните марки бензини – А95, А98 и др.

Към 31.12.2012 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, общият брой обекти, които отговарят на изискванията за намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване на бензини е 156. Операторите на обектите са изпълнили изискванията за прилагане на Етап І в нормативно определените срокове. По изискванията по Наредба № 16 отговарят и две петролни бази с терминалите за автоцистерни, за товарене и разтоварване на бензини и още един терминал.

На територията на РИОСВ – Плевен практически всички по-съществени неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух са обхванати за текущ контрол, включително чрез задължаване за провеждане на собствен мониторинг. При промишлените източници с голям дебит на отпадъчни газове, не са констатирани съществени превишения на нормите за допустими емисии. Превишения на нормите са установени само за 13% от общия брой измерени източници.

Качеството на атмосферния въздух е нарушено единствено по основен показател фини прахови частици - в 3 бр. общини – Плевен, Никопол и Ловеч, и по допълнителен показател амоняк – само в община Никопол. Основни фактори за превишенията са използването на твърди горива за отопление и автомобилният транспорт. Всички задължени общини са разработили програми за намаляване на замърсяването, които са приети от общинските съвети през 2012 г. и е започнало тяхното изпълнение.

Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и двустранен междудържавен обхват.

Промишлената дейност в района контролиран от РИОСВ - Враца е ограничена и не води до сериозно замърсяване качеството на атмосферния въздух. Регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията на гр. Враца през 2012 г., както и в предходни години се дължат основно на използваните твърди горива през отоплителния сезон в битовия сектор и некачествени пътни настилки.

През 2012 г., както и през 2011 г. от показателите характеризиращи качеството на атмосферния въздух на гр. Враца, се наблюдава единствено превишения на допустимите норми за ФПЧ 10. За целта през 2011 г. Община Враца е разработила Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011 г. -2014 г. Същата е приета от Общински съвет - Враца през месец април 2011 г. с изготвена модулна оценка за приноса на всеки един от секторите и източниците на емисии към нивата на замърсяване с прах.

Ежегодно Община Враца изготвя и представя в РИОСВ - Враца доклад за изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух. Превишенията на СДН за ФПЧ10 за гр. Враца регистрирани от АИС “ЖП Гара” Враца за 2012 г. са 60, а през 2011 г. техният брои е 105. Регистрираните наднормени концентрации на фини прахови частици с размер под 10 микрона се наблюдават изключително през отоплителния сезон и се дължат главно на употребата на твърди горива за битово отопление.

При извършени имисионни замервания в район Козлодуй, Бяла Слатина и Криводол не са установени наднормени концентрации по показателите: въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди, озон, прах, амоняк и сероводород. Не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите.

Продължаващите дейности по газификацията на битови и обществени абонати на територията на гр. Враца от страна на “Рила Газ”ЕАД, гр. София и на гр. Мездра от страна на “Овергаз - запад” АД, гр. Мездра, ще доведат до намаляване степента на замърсяване на атмосферния въздух с прах, азотни оксиди, въглероден оксид и серен диоксид от горивни процеси в приземния слой на горепосочените населени места.

С въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергийни източници /ветроенергийни и фотоволтаични паркове и водно електрически централи/ ще се намалят в значителна степен изпусканите в атмосферния въздух емисии: въглероден оксид, азотни оксиди, серни оксиди и прах.

През 2012 г. на територията контролирана от РИОСВ - Враца, с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са обхванати 17 бр. дружества, като на 11 бр. подобекти са извършени планови контролни замервания, а оператори източници на емисии на вредни вещества са извършили 77 бр. собствени периодични измервания, които са представени и утвърдени в РИОСВ - Враца. Собствени непрекъснати измервания извършва едно Дружество /6 бр. подобекти/- изготвени са 72 бр. месечни Протоколи за оценка на резултатите от проведени собствени непрекъснати измервания и 6 бр. Годишни Протоколи за оценка на резултатите от проведени СНИ на емисии изпускани в атмосферния въздух през 2011 г.

Основните Дружества замърсители на атмосферния въздух на територията на гр. Враца: “Химко”АД и “Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” - специализирани в производство на химически продукти са с преустановена производствена дейност, която през 2012 г. не е възобновявана.

Във връзка с Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации през 2012 г. са проверени 20 дружества. Проверените обекти съгласно категоризацията на производствените дейности и определените към тях долни ПСКР използват: органични разтворители, бои, лакове и други продукти съдържащи ЛОС под долните ПСКР. Дружествата са представили в срок до 31.03.2012 г. в РИОСВ - Враца справка за консумацията на разтворители и количествата вложени разтворители в производствения процес за 2011 г, съгласно нормативните разпоредби.

Използваните ЛОС са под долните прагови стойности за консумация на разтворители и дейностите на Дружествата са в съответствие с нормативните изисквания.

Във връзка с осъществяване на контрол за работа с вещества нарушаващи озоновия слой и работа с флуорирани парникови газове са извършени проверки на 39 бр. обекти. Проверените обекти са: складове за търговия на едро с хранителни стоки, мляко и месопреработвателни предприятия, хранителни магазини, хипермаркети и финансови и др. учереждения.

Операторите използват в производствената си или търговска дейност: хладилни, климатични, термопомпени и др. инсталации - работещи с 3 и над 3 кг. хладилни агенти. Използваните фреони в инсталациите са от разрешените за употреба, съгласно нормативните изисквания и регенерирани или рециклирани.

Голяма част от физическите лица, извършващи поддръжка и сервиз на хладилни и климатични инсталации са придобили документ за квалификация за работа с вещества нарушаващи озоновия слой и документ за правоспособност за работа с флуорирани парникови газове.

Повечето от проверените обекти притежават и поддържат досиета за състоянието на инсталациите и възлагат извършването на проверки за херметичността им на лицензирани физически и юридически лица.

През 2012 г. на територията на РИОСВ – Монтана са регистрирани превишения по показател фини прахови частици и в двата стационарни пункта. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт „РИОСВ – Монтана” е 55.3 μg/m3 – 1.4 пъти над нормата за ПДК ср.год. Превишенията имат подчертано сезонен характер – почти всички регистрирани превишения са през зимния период. Броят на дните с превишения на ПДК ср.дн. е 141, което е 40% от общия брой анализирани проби. Анализът на резултатите показва, че източникът с най-съществен принос за формирането на високите имисионни стойности на ФПЧ10 е битовото отопление, което в преобладаващата си част се осъществява на твърдо гориво. В резултат на газификацията на промишления и обществения сектор след 2001 г. се отчита рязко понижаване на средногодишните нива на ФПЧ10 – с над 50%, но въпреки това същите остават твърдо над нормите и сравнително постоянни през последните години. Очаква се с продължаващото газифициране на частните жилищни сгради да се постигне допълнително постепенно намаляване на нивата на ФПЧ10 през следващите няколко години.

В автоматичната измервателна станция в гр. Видин е отчетена средногодишна концентрация на ФПЧ10 от 56.7 μg/m3. Броят на дните с регистрирани превишения е 157. Превишенията също са с подчертано сезонен характер – от октомври до април, което води до извода, че основният източник на замърсяване на въздуха с ФПЧ10 е отоплението в битовия и обществения сектор. В град Видин не е започнала и не се очаква в обозримо бъдеще газификация, поради което тенденцията е към запазване на сравнително високите нива на ФПЧ10 и за напред.

Данните на РИОСВ - Монтана през 2012 г. показват, че в малките общини замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта, особено в тези, през които преминават републикански пътища. Промишлената дейност в тези общини е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха.

В община Монтана продължава газификацията на котелни инсталации в не промишлени обществени обекти (преустройство на съществуващи котелни от течно гориво на природен газ и резервен вариант – нафта) и на частни жилищни сгради, в резултат на което се наблюдава известно облекчаване на замърсяването от горивни процеси. Въпреки това не се отчита значително намаляване на съдържанието на фини прахови частици във въздушния басейн над града, главно поради повишената през годините консумация на твърдо гориво в бита през отоплителния сезон и засиления автомобилен трафик. Положителна тенденция е стабилното намаляване на концентрациите на серен диоксид и запазването на сравнително ниски стойности на азотен диоксид.

В община Видин също се наблюдава положителна тенденция към намаляване броя на наднормените концентрации на ФПЧ10. Общинската администрация и другите заинтересовани ведомства полагат усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез реализиране на пакет от мерки, включени в Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в РОУ на КАВ – Видин, част от Общинската програма за околната среда.

Повърхностни и подземни води

Природните води, като компонент на околната среда са от особено значение за живота на нашата планета. Водата е едно от най-разпространените вещества в природата. Запълва огромни океански и морски басейни, образува езера, натрупва се във вид на ледници в полярните области и високите планини, тече в речните долини и образува реки, навлиза в порите на скалите и формира подземни басейни. Изпълва тропосферата, като образува облаци, от които пада във вид на валежи. Водата влиза в състава на клетките и тъканите на всички живи същества. Тя създава онази физико-химична среда, без която е невъзможно осъществяването на основния процес при живите същества - обмяната на веществата. С други думи тя се явява свързващо звено между организмите и обкръжаващата ги среда. Антропогенното въздействие предизвиква количествено изтощаване и замърсяване на водните ресурси.

Основните изисквания за подобряване на качеството на водите (повърхностни и подземни) са базирани на Закона за водите и подзаконовите актове към него, които транспонират изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕО, за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за водите

Една от основните цели е да се постигне "добро състояние" на повърхностните води и подземните водни тела (ПВТ), чрез определяне на цели за качество и подходящи мерки. 	Специфичните цели и мерки за подобряване на качеството на повърхностните води са определени в плановете за управление на речните басейни, публикувани през месец декември 2009 г., и одобрени със заповед на министъра на околната среда и водите. Първите ПУРБ са за срок от 6 години - до 2015 г., след което подлежат на актуализация на всеки шест години.

Екологичното и химичното състояние на повърхностните води е определено на база на данните от програмите за мониторинг. Въз основа на характеризиране и оценка на въздействията, басейновите дирекции са разработили програми от мерки за постигане на „добро състояние” на водите.

Друга основна цел е да се постигне "добро състояние" на подземните водни тела, чрез избор на цели за качество и подходящи мерки. Специфичните цели и мерки за подобряване на качеството на подземните води са определени в плановете за управление на речните басейни. Дейностите и програмите от мерки за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници се планират и разработват в съответствие с Директива 91/676/ЕИО, която е транспонирана Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.

Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони е утвърдена със Заповед № РД 141/07.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите и №РД 09-189/24.03.2011 г. на министъра на земеделието и храните и ще бъде изпълнявана за период от четири години.

По данни на Националния статистически институт по степен на изграденост на водоснабдителна мрежа, Северозападният район е с дял на водоснабденото население 99.4% за 2011 г. при среден показател за страната 99.2%.

На основание действащата към момента нормативна уредба в областта на водите и в рамките на териториалния обхват, РИОСВ - Плевен осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи отпадъчни води.

Контролната дейност по водите се осъществява по поречия. В обхвата на инспекцията са поречие Вит, поречие Осъм, част от поречие Искър, участък от р. Видима (поречие Янтра), участък от р. Дунав.

Съгласно Закона за водите, басейновите дирекции изработват и предлагат за утвърждаване програмите за мониторинг на водите. В периода 2010 г. – 2012 г. мониторинга на водите се изпълнява съгласно Заповед № РД-715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Оценка по биологични елементи за качество е направена в съответствие с изискванията на Приложение №6 от Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Оценката по поречия е както следва:

Поречие Искър - състоянието на водите от поречието в района на РИОСВ Плевен са в умерено състояние.

Поречие Вит - участъка от р. Вит между устието и вливането на р. Тученица не е в добро състояние. Останалата част от поречието е в добро и много добро състояние.

Поречие Осъм - в много лошо състояние са водите на р. Осъм в пункта при с. Черквица. Водите от поречието като цяло са в умерено състояние.

През 2012 г. е проведен мониторинг на повърхностни води, речни водохващания, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, по изготвена от БДУВДР Програма за контролен мониторинг в защитените територии.

Оценката и определянето на категоризацията за 2012 г. е извършена въз основа на резултатите от физикохимични анализи изготвени от Регионалните лаборатории към ИАОС, микробиологичните изследвания от РЗИ, данните от собствен мониторинг на ВиК дружествата, съобразени с изискванията на Приложение 1 към Наредба № 12/2002г.

Оценката по специфични замърсители, химични елементи и други вещества. е направена в съответствие с изискванията на Приложение № 7 от Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Обработени са резултати от изпитване на водни проби за периода на изпълнение на Заповед № 715/02.08.2010 г. - от м.08.2010 г. до 31.12.2012 г. Резултатите от направените анализи на повърхностни води на територията на РИОСВ - Плевен показват, че няма превишени концентрации на специфични замърсители и химически елементи.

Оценката на химическото състояние на съдържанието на приоритетни вещества и изпълнение на СКОС е съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010 г. Направените анализи на водни проби от пунктовете за мониторинг на повърхностни води на територията на РИОСВ - Плевен показват, че няма превишени концентрации на приоритетни вещества.

Отпадъчните води на гр. Плевен и промишлената зона на гр. Д. Митрополия се пречистват в ПСОВ с. Божурица. Станцията е с механично и биологично стъпало, извършва се обезводняване на утайките. Няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи. Водите се пречистват до ИЕО по показателите, определени в разрешителното за заустване, с изключение на общ азот и общ фосфор. Съоръженията от ПСОВ са в лошо техническо състояние – нуждаят се от реконструкция. В РИОСВ е внесено инвестиционно предложение “Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, с което се предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ПСОВ в с. Божурица. Пречиствателната станция ще обслужва група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия.

Канализационната система на гр. Плевен е от смесен тип. Поради малката проводимост на канализацията в централната градска част на Плевен, през отливните канали на някои дъждопреливници се изливат битови води в р. Тученица. Това е и една от основните причини за лошия статус на реката. Необходима е реконструкция на канализационната мрежа в югозападната част на града.

В средното течение на р. Осъм работи ПСОВ Ловеч, проект финансиран по ИСПА, мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/011. Станцията е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Станцията работи с добър ефект на пречистване.

Отпадъчните води от гр. Троян се пречистват в пречиствателна станция с механично и биологично стъпало. Има съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. През периода са констатирани незначителни отклонения от ИЕО по показателите БПК5 и ХПК.

Отпадъчните води от централната градска част на гр. Априлци, след ПСБОВ, заустват в р. Видима. Съоръжението е за механично и биологично пречистване и работи добре.

В строителство са канализационни мрежи с пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в селата Шипково, Гложене, Петревене, Румянцево и Торос. Строежите са финансирани по Програма за развитие на селските райони. Предстои въвеждането на пречиствателните станции в експлоатация. В края на 2012 г. е въведена в експлоатация ПСОВ с. Тодоричене.

Най-честите нарушения на екологичното законодателство в областта на водите са свързани с неефективна работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, при което в повърхностните водни обекти, заустват не пречистени води.

Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията на РИОСВ - Плевен е следната:

През периода няма констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностни водни обекти, в района на инспекцията. Състоянието на повърхностните води е добро, с изключение на някои пунктове след големи населени места, р. Тученица, след гр. Плевен. Подземните води в пунктовете за мониторинг, отговарят на стандартите за качество, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, с изключение на подземните води в 6 пункта, по показателите Mg, Mn, Gr, амониеви йони, нитрати.

Въведена е в експлоатация ПСОВ с. Тодоричене, общ. Луковит. В строителство са канализационни мрежи с ПСОВ на селата Шипково, Гложене, Петревене, Румянцево и Торос, предстои въвеждането им в експлоатация. В строителство е ПСОВ на Софарма АД, площадка с. Врабево, предстои въвеждане в експлоатация.

Всички агломерации с население над 10 000 е.ж. имат инвестиционни проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Четири общини са бенефициенти по договори за финансиране на инвестиционните проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

И през 2012 г. относно качествения състав на водоприемниците в района на Област Враца се забелязва тенденция към задържане и подобряване състоянието на водите в сравнение с предходните години. Независимо от регистрираните единични превишения на някои от показателите, по-голямата част от тях трайно запазват стойности под допустимите норми за съответната категория на водоприемника.

Замърсяването на повърхностните води е широко разпространено в земеделските и градски райони и се характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор), някои тежки метали, органични замърсители и продукти от тяхното разграждане.

Качеството на водите и водните екосистеми е в зависимост от редица фактори, включващи употреба на химически вещества, начин на обработка на земята, а също така и природните дадености.

При анализ на показателите БПК5 и разтворен кислород в пунктовете, контролирани от НСМОС на територията на Врачанска област за последните години се наблюдава трайна тенденция към подобряване качествата на повърхностните води, като за изтеклата година не е регистрирано нито едно превишение по тези показатели.

Контролната дейност по компонент “Води” се осъществява по поречия. В териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста, Искър и Дунав. През 2012 г. в сектор води във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол са извършени 292 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които 223 бр. планови и 69 бр. извънредни.

Обработени са 25 бр. информационни карти за 2011 г. на обектите, контролирани от РИОСВ - Враца, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти и включени в “Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води /КИС/” по Наредба №1/2011 г. на Закона за водите. Данните от информационните карти и протоколите от осъществения от РИОСВ - Враца контролен мониторинг са въведени в КИС на МОСВ в указаните срокове.

Във връзка с прилагане на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, през 2012 г. са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружествата с изградени локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и заустващи в канализационните колектори на населените места. Основните проблеми, които са констатирани по време на проверките се дължат на неефективната работа на съществуващите пречиствателни съоръжения, поради недобрата им експлоатация и/или моралната и физическата им амортизация. За констатираните несъответствия на операторите са издавани предписания, които своевременно са изпълнявани.

За констатирано несъответсвие с изискванията на екологичното законодателство в областта на водите са издадени 18 бр. предписания, от които 15 бр. са изпълнени, 1 бр. не е изпълнено, за което е съставен акт и на 2 бр. предстои проверка през следващата година.

През годината е пусната в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води на предприятието за млекопреработка на “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, поради което е отменена Заповед №119/12.11.2010 г. на Директора на РИОСВ - Враца, с която е прекратено изпускането на отпадъчни води от предприятието към река Лева, до постигане на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. На фирмата е разрешено заустването на пречистени отпадъчни води в река Лева при спазване на индивидуалните емисионни ограничения. След пускане на пречиствателната станция в експлоатация, при осъществения контролен и собствен мониторинг не са регистрирани превишения над ИЕО и всички изследвани показатели отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното.

Извършена е съвместна проверка с експерти от БДУВДР-Плевен във връзка със сигнал за неосигуряване на екологичния минимум на отток на р. Ботуня, след ВЕЦ "Луна". Не са установени нарушения, поради маловодието ВЕЦ-а не работи, речения отток изцяло преминава през рибния проход.

Експерти са взели участие в 7 бр. Общински експертни съвети по устройство на територията в Общините Мизия, Борован, Козлодуй, Враца и Оряхово.

През годината са изготвени 12 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и съпътстващата я водопроводна мрежа, за изграждане на водовземни съоръжения за добив на подземни води, за риборазвъждане и за изграждане на дига.

През годината редовно се е изпълнявала програмата на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за собствен нерадиационен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчни води на и около площадката на фирмата, чрез сключен договор с Регионална лаборатория - Враца. Редовно е извършван анализ на показателя обща бета - активност на проби от отпадъчните води на АЕЦ-Козлодуй, при което не са установени наднормени стойности.

Като цяло на територията на РИОСВ - Враца всички фирми, които заустват производствени отпадъчни води в повърхностни водни обекти имат издадени разрешителни за заустване. Основните екологични проблеми са: липса на ПСОВ на селищата с население над 10 000 еж; неефективни, амортизирани или недобре поддържани пречиствателни съоръжения на контролираните обекти, подлежащи на разрешителен режим; съществуването на множество малки животновъдни стопанства, неотговарящи на добрите земеделски практики по отношение на третирането на формираните отпадъчни води.

В област Враца основен дял на заустваните отпадъчни води се пада на промишлените предприятия и на домакинствата (битово-фекални отпадъчни води), като дела на промишлените отпадъчни води през последните години значително е намалял. Причина за това е прекратяване на производствената дейност на големите производствени мощности.

В областта има изградена и функционира една Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Враца. И през изтеклата година при извършваните контролни проверки и анализи на взетите водни проби от отпадъчните води са установени стойности над индивидуалните емисионни норми определени в разрешителното за заустване. Град Враца е с по-голяма степен на изграденост на канализационната система и проектния капацитет на станцията е недостатъчен да поеме цялото количество формирани отпадъчни води. Освен това ГПСОВ-Враца е морално и физически остаряла, което е една от причините за неефективната и работа.

На територията на област Враца голяма част от жителите не са обхванати в канализационни системи. Градовете Враца, Мездра и Козлодуй са с по-голям процент на изграденост, а Бяла Слатина, Оряхово и Роман са по-слабо канализирани. Работи се по проектиране и изграждане на канализационни мрежи в общините чрез финансиране по различни програми.

По отношение чистотата на водите като цяло се наблюдава намаляване на констатираните нарушения, както и трайна тенденция към подобряване качествата на повърхностните водни обекти на територията контролирана от РИОСВ - Враца.

Като цяло на територията на РИОСВ - Враца всички фирми, които заустват производствени отпадъчни води в повърхностни водни обекти имат издадени разрешителни за заустване.

Дейностите, на територията на РИОСВ - Враца, които подлежат на засилен контрол по отношение чистотата на водите са млекопререботващите предприятия, предприятията за преработка на плодове и зеленчуци, за винопроизводство, инсталации за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и животновъдни обекти.

Химичното състояние на подземните води се оценява въз основа на лабораторни анализи на водни проби, като за всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране.

В сравнение с 2011 г. резултатите от извършените лабораторни анализи през 2012 г. показват наднормено съдържание на нитрати при пункт ТК ПС “Мраморен”, стойностите варират от 54,5 – 138 мг/дм3, при ПДК (50 мг/дм3), дължащо се предимно на пренаторяване на земеделските земи, както и вследствие на животновъдната дейност в района.

Наблюдава се добро химично състояние на следните подземни водни тела, попадащи на територията на област Враца: BG1G0000Qal004 - Порови води в Кватернера (Цибърска низина), BG1G0000Qal014 - Порови води в Кватернера (р. Цибрица), BG1G00000N2034 - Порови води в Неогена (Ломско-Плевенска депресия), BG1G000K1ap043 - Карстови води в Мраморенския масив и BG1G0000TJK045 - Карстови води в Централния Балкан.

Риск от негативно влияние, в следствие на повишени концентрации на показателите Fe и Cl се проявява за водно тяло BG1G0000Qal005 - Порови води в Кватернера (Козлодуйска низина).

Риск от негативно влияние, в следствие на повишени концентрации на показателите NO3, PO4, SO4, Fe, Cu, Zn от земеделие се наблюдава за водни тела BG1G0000Qal016 - Порови води в Кватернера (р. Скът) и BG1G00000Qp027 - Порови води в Кватернера (Врачански пороен конус).

Територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, попада в обхвата на Дунавски район за басейново управление с център гр. Плевен. Контролираните от РИОСВ - Монтана поречия на териториите на областите Монтана и Видин са поречие Дунав, поречие Огоста и поречие западно от Огоста.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, протичат десет по-големи и по-малки реки, на които по утвърден график, периодично се извършва мониторинг. Контролът на качествата на повърхностните води за 2012 г. се осъществява на 21 пункта от НСМОС, съгласно Заповед РД - 715/02.08.2010 г. на МОСВ.

На основание чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите е приета Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води (Обн. ДВ., бр. 22 от 05.03 2013 г., в сила от 05.03.2013 г.), с която се уреждат редът и начинът за характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела. С наредбата се определят и изискванията за определяне на повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление.

Резултатите от анализите за състоянието на вътрешните реки в региона през 2012 г. са следните:

Реките Огоста (без долното течение и устието) и западно от нея показват стабилизиране на резултатите от последните години и с малки изключения по показатели “амоняк” в пункта на р. Цибрица при с. Смоляновци; “неразтворени вещества” в пунктовете: р. Огоста след гр. Монтана, р. Ботуня, р. Огоста при с. Кобиляк. Влошени са показателите на р. Цибрица в пункта с. Д. Цибър по показателите “неразтворени вещества”, “нитрити” и ”нитрати” през почти целия период; по показател “амоняк” и “нитрати” в пункта на р. Лом при с. Горни Лом и “нитрити” във водите на р. Огоста при с. Кобиляк, по показател “арсен” в пунктовете на р. Огоста над гр. Чипровци и преди язовир “Огоста”.

На територията на РИОСВ – Монтана през 2012 г. не са констатирани превишения на СКОС. Към април 2013 г. все още не са пристигнали резултати от анализа на тежките метали, в групата на приоритетните вещества от пункт - р. Тимок при гр. Брегово. Налице е една продължителна тенденция на трайно подобрение на качеството на повърхностните води. Поддържа се относително устойчиво равнище, както по отделните показатели, така и по отделните поречия. Средногодишните концентрации на тежки метали през последните години намаляват, както и на съдържанието на вещества със синтентичен произход, като детергенти, нефтопродукти, цианиди и т.н.

По–голямата част от обектите на територията на РИОСВ – Монтана, формиращи отпадъчни води, притежават разрешително за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти или комплексно разрешително, в които са определени индивидуални емисионни ограничения за формираните от дейността им отпадъчни води по определени показатели в зависимост от характера на съответното производство. Постигането на заложените в разрешителните ИЕО преди заустването на отпадъчните води във водоприемник или канализационна система се осъществява чрез пречиствателни съоръжения (мазниноуловители, каломаслоуловители, локално пречиствателни станции за битово - фекални и химически замърсени отпадъчни води и т.н).

През 2012 г. бе разработен нов софтуер за разрешителни и мониторинг при управлението на водите в Република България - Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите (ИСРМУВ).

Съгласно Заповед №РД - 821/30.10.2012 г., РИОСВ - Монтана от 01.11.2012 г. започнаха въвеждането на данни от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по ЗВ и на комплексни разрешителни, издадени по ЗООС, включени в Информационната система. В изпълнение на влязлата в сила заповед на задължителен контрол подлежат всички обекти, които заустват в повърхностни води и подлежат на разрешителен режим по Закона за водите, както и такива за които се изисква издаване на комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда. Пробовземанията се извършват 2 пъти годишно (първо и второ полугодие) за всяко заустване от даден обект, като броят на обектите в утвърдения списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, подлежащи на задължителен емисонен контрол от страна на РИОСВ – Монтана са: през 2011 г. – 25 броя, през 2012 г. – 23 броя, 2013 г. – 29 броя.

По отношение състоянието на канализационните системи по-големите промишлени центрове в региона - градовете Видин, Лом, Берковица, Белоградчик и Кула са с изградени смесени канализационни системи, в които са включени предимно битово – фекални, производствени отпадъчни и дъждовни води. Смесените отпадъчни води са заустени във водоприемниците без пречистване. Градовете Видин и Лом заустват в р. Дунав градските си канализационни колектори чрез канални помпени станции. Частични канализационни колектори са изградени и в някои по-малки населени места – гр. Бойчиновци, гр. Димово, гр. Грамада, с. Лехчево, с. Расово, с. Рабиша и други. В някои от селищата в региона се изграждат или разширяват канализационните системи. Останалата част от селищата на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана са без изградени канализационни системи.

Градската пречиствателна станция на гр. Монтана с капацитета си от близо 18 000 куб. метра пречистена вода за денонощие напълно задоволява нуждите на гр. Монтана. Предвидено е тя да може да се разширява така, че да задоволи в бъдеще нуждите и на 100 000 е.ж. на гр. Монтана. Станцията е третата крачка към чиста околна среда след газификацията на града и успешната експлоатация на депото за твърди битови отпадъци, построено също с финансиране по програма ИСПА. Тя е единствена в Северозападна България, а ролята й в екологията има европейско значение. Водата се пречиства с екологични агенти, които не замърсяват околната среда, а почистените утайки ще бъдат използвани за наторяване. Успоредно с изградената ПСОВ Монтана бяха изградени два събирателни колектора – източен довеждащ колектор, който събира отпадъчните и дъждовни води от нова промишлена зона в ляво от пътя Монтана – Враца и западен главен събирателен колектор І, които събира отпадъчните и дъждовни води от жилищните квартали и промишлената зона на гр. Монтана, като в него е заустен и източен довеждащ колектор. Същият е заустен на вход ПСОВ Монтана. Станцията е с механично и биологично стъпало, като липсва съоръжение за отстраняване на фосфора. ГПСОВ – Монтана до настоящият момент работи ефективно и с добър ефект на пречистване.

На 12.09.2012 г. в град Монтана между министърът на околната среда и водите Нона Караджова и община Монтана бе подписван най-големия проект на общината за разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 54,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013".

Населените места Берковица, Лом и Видин към края на 2012 г. са все още без изградени ГПСОВ. Проектите за водния цикъл на гр. Лом и гр. Берковица са разгледени и съгласувани на Областен експертен съвет по устройство на територията към Областна администрация – Монтана, провел се през февруари 2012 г. Теренът, отреден от страна на Община Лом за изграждане на ПСОВ - Лом, е в района на каналната помпена станция, посредством която се прехвърлят отпадъчните води от града в р. Дунав.

На 26.11.2012 г. в Министерството на околната среда и водите бе подписан проекта за воден цикъл на Видин. Това е най-мащабният проект в община Видин на стойност 75 милиона лв. Той ще се изпълнява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 еквивалент жители".

През 2012 г. в сравнение с предходните години вследствие на завишения контрол върху обектите, формиращи отпадъчни води по поречията на реките Дунав, Огоста, Лом, Ботуня, Цибрица, Тополовец, Войнишка, Видбол и Арчар, както и на изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексни разрешителни, се наблюдава подобряване емисионното състояние на водите на съответните водоприемници.

Не са констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностни водни обекти. Също така за този период не са констатирани залпови замърсявания на водите от дейността на обектите, формиращи отпадъчни води, на територията на РИОСВ - Монтана.

Основен проблем в направление “Опазване на водите” и през 2012 г. си остава ниската степен на изграждане на канализацията на населените места и ПСОВ, особено в малките градове с население над 2 000 жители и селските райони. Липсват изградени пречиствателни станции за отпадъчни води в големите градове на двете области - гр. Видин, гр. Лом и гр. Берковица. Изградената и пусната в експлоатация през 2009 г. ПСОВ на гр. Монтана е единствената функционираща пречиствателна станция за двете области. В процес на строителство са Канализационната система с ПСОВ на гр. Димово, Канализационната система с ПСОВ на с. Расово, общ. Медковец и ПСОВ на гр. Вършец.

Друг проблем в областта на опазване на водите е свързан с неспазване на емисионните норми, заложени в издадените разрешителните, вследствие на неефективна работа на съществуващите пречиствателни съоръжения или липсата на такива, при което във водните обекти се заустват непречистени отпадъчни води.

От извършения текущ и последващ контрол през 2012 г. на обектите се констатира повишаване на екологичната култура на операторите на инсталации, формиращи отпадъчни води, свързано с опазването и подобряване състоянието на водните екоситеми и устойчиво използване на водите. Отчитат се положителни резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно състояние на пречиствателните съоръжения, което се отчита както в броя на операторите, на които през 2012 г. са наложени санкции спрямо 2011 г., така и при анализа на проведеният задължителен емисионен контрол на обектите, включени в списъка на министъра на ОСВ за 2012 г.

По отношение регистрирането на трансгранични замърсявания водите на р. Дунав или от плавателни съдове, направление “Опазване на водите” поддържа контакт с Басейнова дирекция „Дунавски Район” с център гр. Плевен, Гражданска защита, гр. Видин и гр. Монтана и Регионален граничен сектор, гр. Видин, като реагира своевременно на всеки подаден сигнал, съвместно с експертите на Регионална лаборатория, гр. Монтана в съответствие с нормативната база.

Земи и почви

Почвата представлява сложна природна система изградена от минерални частици, органични вещества, вода, газове, макро - и микроорганизми. Почвената покривка е особено важен компонент на природната среда. Образувана в продължение на милиони години, тя се явява огледало за състоянието на ландшафтите и в нея се отразяват и пречупват взаимовръзките между останалите компоненти на природната среда /скали, води, климат, растителност, дейност на човека/. Стопанската дейност води до промяна на състава и свойствата на почвите, като подобрява, запазва или намалява тяхното плодородие. Освен това стопанската дейност води до замърсяване на почвите с тежки метали, деградирането им или намаляване на техните площи.

Данните за състоянието на почвите се събират от ИАОС към МОСВ чрез Националната система за мониторинг на околната среда. Въвеждат се в съответните информационни системи и са налични на електронен и хартиен носител. Според изискванията на ЗП данни се получават и от проведен собствен мониторинг на операторите на производствени инсталации, от научни разработки и др. Министърът на околната среда и водите в качеството си на координиращ орган по ЗП получава информация от компетентните по закона органи - МЗХ, МЗ, МРР.

Политиките за опазване на почвите в България са свързани с прилагане на съвременно хоризонтално законодателство, адекватни програми, биологично земеделие, съвременни агроекологични схеми и строги разрешителни режими.

За предотвратяване уврежданията на почвите - резултат от вредни за околната среда производствени практики, касаещи различни сектори на икономиката е необходима последователна политика, подходяща нормативна база и значителен финансов ресурс. Чрез Националната програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. се въвежда набор от субсидиращи и компесаторни мерки, целящи опазване на почвите. Акцентът на цялата програма е не върху ползването, а върху въвеждане на земеделски и горски практики, намаляващи негативното въздействие върху околната среда.

Значителен ресурс се отделя за ограничаване на свлачищата и абразията, както и за урегулиране на презастрояването. Извършени са дейности по предотвратяване и ограничаване на свлачищата и ерозионните процеси, чието осъществяване става чрез прилагането на превантивни геозащитни мерки; разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни процеси.

Усилията са насочени към разширяване и изграждане на нови зелени площи в урбанизираните райони, към стимулиране на обработката и/или залесяване на непродуктивните земеделски и горски територии.

Броят на пунктовете на територията на РИОСВ – Плевен по почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг е 33. През 2012 г. РЛ в гр. Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта, както и съответното изпитване на пробите съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви. Всяка проба се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см за обработваеми земи.

След анализ на резултатите от изпитването от 2012 г. е видно, че съдържанието на тежки метали в почвата е под МДК, определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

През 2012 г. в РИОСВ – Плевен не е постъпвала информация за замърсяване на почвите с ПРЗ. Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви, касаеща почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, през 2012 г. Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта. След анализ на получените резултати за 2012 г. е видно, че съдържанието на органохлорни пестициди е под МДК, определени с Наредба  № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

На територията на РИОСВ – Плевен има 88 склада, от които 5 са централизирани, както и 3 площадки с общо 54 контейнери Б-Б куб, съдържащи негодни и излезли от употреба ПРЗ. През 2012 г. са извършени съвместни проверки на складовете с представители на други институции чрез участия в комисии. Също така са извършени и планови проверки от експерти на РИОСВ – Плевен на площадките с Б-Б кубовете, разположени в с. Буковлък, общ. Плевен, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия и в гр. Левски. Няма констатирани видими замърсявания на почвите около складовете и площадките.

През 2012 г. РЛ в гр. Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви, касаеща почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг. Почвените проби са предоставени за изпитване на РЛ - Русе. След анализ на резултатите за 2012 г. е видно, че съдържанието на устойчивите органични замърсител (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили) е под МДК.

В РИОСВ – Плевен няма информация за значителни ерозионни процеси през 2012 г. Оценка на водната и ветрова ерозия за всяка година се извършва чрез математически модел в ИАОС.

След анализ на резултатите от изпитването по показатели е констатирано, че няма превишения спрямо базовите показатели относно засоляване на почвите.

През 2012 г. са взети почвени проби от РЛ в гр. Плевен от пунктовете в с. Велчево и с. Ракита. Взети са проби от 4 точки в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Анализира се киселинността на почвите – Ph (KCl) и степента на наситеност на почвите в бази (V%). След анализ на резултатите се констатира, че има незначително превишение по показател pH (KCl) в точки Т2, Т3 и Т4 в дълбочина от 20-40 см спрямо базовите показатели за пункта в с. Велчево. За пункта в с. Ракита резултатът от изпитването е рН >5 и не са правени останалите характеристики. Според степента на наситеност на почвата с бази (V%) е видно, че степента на вредно вкисляване е силна.

През 2012 г. е извършен последващ контрол на терените на 24 броя закрити нерегламентирани сметища в землищата на населените места.

По постъпили в РИОСВ четири сигнала за нерегламентирано замърсяване с отпадъци са извършени проверки на място. Направени са предписания за почистване на откритите отпадъци, които са изпълнени. Предприети са мерки за недопускане повторно замърсяване с отпадъци.

През 2012 г. на територията на област Враца е извършено пробонабиране от 4 пункта за почвен мониторинг в т.ч.: гр. Враца, с. Ракево, общ. Криводол, с. Лик, общ. Мездра, с. Крива бара, общ. Козлодуй. Не са установени превишения на ПДК от извършените анализи на взетите 24 бр. почвени проби. Поради настъпилите промените в икономиката и селското стопанство и засиления контрол върху малкото останали работещите промишлени производства, се забелязва тенденция на намаляване на натоварването на почвите с тежки метали и арсен.

В резултат на добива на нерудни полезни изкопаеми остават нарушени терени, които впоследствие ще бъдат рекултивирани съгласно представени от концесионерите проекти за рекултивация. На територията на РИОСВ - Враца дейност в областта на търсенето, проучването и добива на подземни богатства развиват 26 фирми на 45 обекта. През 2012 г. две фирми - “Йотов Стоун” и “Симекс” ЕООД са получили разрешения за проучване на полезни изкопаеми на обща площ 41,66 кв.км. и са представили в РИОСВ - Враца цялостни работни проекти за проучване и проекти за рекултивация на нарушените терени от проучвателната дейност.

През 2012 г. е извършена проверка на деветте склада на територията на област Враца за съхранение на растително защитни продукти с изтекъл срок на годност. През 2012 г. е извършена проверка на деветте склада на територията на област Враца за съхранение на растително защитни продукти с изтекъл срок на годност. На всички общини на чиято територия има разположени складове за съхранение на ПРЗ с изтекъл срок на годност е дадено предписание, информацията от извършените проверки да бъде включена в Общинските планове за защита при бедствия. Все по рядко се констатират злоупотреби по отношение състоянието на складовете. През 2012 г. не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди.

Провежданите мероприятия за борба с ерозията са агротехнически, лесотехнически и хидротехнически. През 2012 г. е взето участие в една Държавна приемателна комисия за обект „Укрепване на свлачищни деформации - Укрепване на свлачище с. Горно Пещене, общ.Враца” и е издадено становище за инвестиционно предложение: „Аварийно укрепване на пътно платно, частично отводняване, възстановяване на еластична ограда на ул. „Г. Димитров” в с. Лесковец, общ. Оряхово.

Засоляване на почви на територията на РИОСВ - Враца не се наблюдава. Данните от наблюденията от извършения мониторинг сравнени с данните от предишните години свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване.

През 2012 г. формираните отпадъци от цеховете за обработка на скално-облицовъчни материали, се ползват основно за рекултивация на кариери или се депонират на депата за строителни отпадъци. Не е констатирано замърсяване на терени с отпадъци от преработката на скално-облицовъчните материали.

При извършване на проверки по отношение на замърсяване на почвите с торов отпад се забелязва намаляване броя на такива случаи вследствие привеждането на животновъдните стопанства съгласно изискванията на законодателството и прилагане на добри земеделски практики. Проблем представляват все още земеделски стопанства които са започнали своята дейност преди влизането в сила на ЗООС и торохранилищата им не отговарят на изискванията на законодателството.

През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на почвите. Спазването на нормативните изисквания при осъществяването на производствените дейности в контролираната от РИОСВ – Монтана територия води до минимизиране замърсяването на почвите. Контролираната експлоатацията на депата за отпадъци, включително хвостохранилища, сгуроотвали и др., води до ограничаване замърсяването на почвите. Обръща се голямо внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието, разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство. Няма превишения на съдържанията на тежки метали и металоиди.

Няма данни за замърсяване с ПРЗ на територията на РИОСВ - Монтана. Проверката на складовете и депата с негодни за употреба препарати за растителна защита се извършва и от междуведомствена комисия, назначена на основание Заповед на Областния управител, със състав представители на ПБЗН, ОДБХ, РИОСВ и общинската администрация, на чиято територия са обектите.

През отчетния период не са констатирани разливи и замърсяване на площи с нефтопрoдукти.

Голям дял от почвите в област Монтана са със средна податливост на ерозиране, а в област Видин - с много слаба. По данни на ИАОС водоплощна ерозия със среден интензитет се отчита в община Чупрене – 2,1 т/ха/год.

Всяка година водната ерозия е бич за р. Дунав. Добри резултати са постигнати с изграденото противоерозионно укрепване на брега на р. Дунав в района.

На територията на РИОСВ - Монтана не са констатирани проблеми относно вкисляване и засоляване на почвите.

Всичките 22 общини на територията, контролирана от РИОСВ-Монтана имат общински програми за управление на отпадъците приети от общинските съвети. За периода при извършени текущи проверки са дадени предписания в 24 населени места. За констатирани нарушения и неизпълнение на предписанията, са съставени два акта на виновните длъжностни лица. През годината са закрити 36 броя нерегламентирани сметища по общини. Приета е техническата рекултивация на две общински депа за неопасни отпадъци.

Биоразнообразие и защитени природни територии

„Биологичното разнообразие” е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и мeстообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях, а защитените територии са територии, определени за опазване и съхраняване на природата като национално и общочовешко богатство.

Периодът 2011-2020 г. е обявен от Генералната асамблея на ООН за Десетилетие за опазване на биологичното разнообразие с мото:

„Живот в хармония с природата, за бъдещето”

Стратегическите цели на Десетилетието са следните:

• Подкрепа на „Стратегическия план за опазване на биологичното разнообразие 2011 – 2020“ към Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и изпълнението на 20-те „цели от Аичи“ на национално, регионално и международно ниво;

•  Дейности по общо ръководство и правила на регионално и национално ниво;

• Увеличаване на информираността на обществото по въпросите за биологичното разнообразие.

Обявяването на защитени територии е пряк отговор на загубата на биоразнообразие и следователно този индикатор показва отговорността за опазване на биоразнообразието и намаляване на загубата му. Индикаторът се базира на изчерпателни данни за всички официално обявени защитени територии в България. Според националното законодателство (Закон за защитените територии) защитените територии в страна са 6 категории, съответстващи на категориите на защита според IUCN- национални паркове, резервати, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности и природни забележителности. Наблюдава се тенденция към увеличаване на площта на защитените територии.

Данните от РИОСВ (Плевен, Враца, Монтана) показват, че в района са провеждани необходимите проверки по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

В Плевенска и Ловешка области са обявени 2 резервата, 38 природни забележителности, 1 поддържан резерват, 1 природен парк и 60 защитени местности.

През 2012 г. в региона на РИОСВ – Плевен бяха обявени две нови защитени местности – „Вятърница” и „Персин”.

По Закона за защитените територии през 2012 г. РИОСВ – Плевен е направила 22 бр. проверки, включително по повод на постъпили сигнали, а по Закона за биологичното разнообразие са направени 80 бр. Една от тях е на находище на защитен вид - родопски силивряк, в землището на гр. Ловеч.

Двадесет от проверките са свързани с оказване на помощ на птици от защитени видове, 7 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви, 7 бр. проверки на защитени дървета в град Плевен, с. Златна Панега и в землищата на гр. Луковит и гр. Троян.

При проверките на зоопарковете в Плевен, Ловеч и Кнежа, на природонаучните музеи в гр. Плевен и с. Черни Осъм, както и на зоомагазини в гр. Плевен и гр. Ловеч, не са установени нарушения.

Извършен е мониторинг на 6 растителни и 4 животински вида и е взето участие в Среднозимното  преброяване на водолюбиви птици.

В Плевенска и Ловешка област със Заповед на Министъра на околната среда и водите са обявени 16 бр. защитени зони, определени за опазване на дивите птици по реда на чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от ЗБР.

Направени 33 бр. проверки в защитени зони, от които 32 бр. са по повод на нарушения в тях или са свързани с контрол на условията, поставени в Решения по оценка за съвместимост на РИОСВ - Плевен.

По Закона за защита на животите е съставен акт за притежаване на диви животни – сърни и муфлони, които нямат документ за произход и не са регистрирани в РИОСВ – Плевен. Животните са отнети в полза на държавата и са изпратени в зоопарк Ловеч. По Закона за лечебните растения през 2012 г. в РИОСВ – Плевен са направени 20 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове и хладилна база. За установените нарушения са съставени 6 бр. акта, а един ще бъде съставен през 2013 г.

По Закона за ЗГМО са извършени 8 броя проверки, като резултатите от извършения лабораторен анализ за наличие на генетично модифицирана ДНК са отрицателни.

В Област Враца има следните категории защитени територии: резерват - 1 бр., природен парк - 1 бр., защитени местности - 14 бр., природни забележителности - 11 бр. Общата площ на ЗТ в област Враца е 21 642.2 ха.

Относно контрол на дейността на собственици и ползватели на земи, гори и водни площи в защитени територии за 2012 г. са извършени 45 проверки. Проверките в Резерват “Врачански карст” - изключителна държавна собственост са 7. Съставени са 2 акта съгласно чл. 17 (1) от Закона за защитените територии в местност „Манастирски дол ” на територията на Резерват „Врачански карст”, където е установено нерегламентирано събиране на суха дървесина и бракониерска сеч.

Извършени са и 2 проверки, по повод жалби и сигнали от граждани: 1 проверка за „голяма и безконтролна сеч” в района на ЗМ „Боров камък”, при която не са констатирани нарушения и 1 проверка за замърсяване със строителни отпадъци на територията на ПП „Врачански Балкан”, при която е констатирано нарушение. Дадено е предписание за почистване на терена и привеждане в първоначалния му вид, което е изпълнено в срок.

На основание Заповед № РД-247/30.03.2012 г. на Министерство на околната среда и водите е изготвен и съгласуван План за противопожарно устройство на Резерват “Врачански карст”, с цел предотвратяване възникването на пожари, откриването им и успешното гасене. Пожароопасният сезон включва периода от 01 април до 31 октомври.

На територията на Област Враца попадат 3 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и 15 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

През изминалата 2012 г. продължава интереса към изграждане на възобновяеми енергийни източници, но на територията на защитени зони от Натура 2000 попада незначителна част от тях. Чрез превантивния и последващ контрол на инвестиционните предложения не се допуска отрицателно въздействие върху местообитания и видове предмет на опазване в зоните от Натура 2000.

Извършени са контролни проверки на защитените зони на територията на област Враца, във връзка с реализирането на инвестиционни предложения на територията на зоните, което налага проверка на място и контрол на условията в издадените решения на инспекцията, както и проверки за спазване на режимите и забраните, определени със заповедите за обявяване на зоните. Не са констатирани нарушения.

През 2012 г. се наблюдава значително увеличение на постъпилите сигнали и донесените в РИОСВ – Враца птици от защитени видове, които са ранени или намерени в безпомощно състояние. Положителна тенденция е намаляване боря на птиците, чийто наранявания са причинени от бракониерска дейност.

Под закрилата на закона са 572 растителни вида. За защитените растителни видове е забранено търговията, притежаването, събирането, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в тяхната естествена среда.

В края на 2007 г. Закона за биологичното разнообразие претърпя сериозни изменения в частта за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, като въвежда процедури за прилагане на Регламенти 338/97 и 865/2006. През 2012 г. са издадени 21 регистрационни карти на видове, включени в CITES. Извършена е проверка на тринадесет екземпляра от видове, включени в Регламент ЕО №338/97 – австралииски кралски папагал, бернардова розела и голям александър. Птиците са размножени на затворено и маркирани със затворен пръстен. Родителските двойки, притежават регистрационни карти, издадени от РИОСВ – Враца.

На територията на област Враца 150 са дърветата, обявени за вековни или забележителни. Голяма част от тях 62 са в община Враца и 20 в община Бяла Слатина, 8 в община Мездра, 10 в община Роман, 11 в община Криводол, 5 в Борован, 15 в Хайредин, 13 в Мизия, 5 в Оряхово и 1 в Козлодуй.

Извършен е мониторинг на прилепи в подземни местообитания в пещерата “Кална мътница”, обект определен за мониторинг на територията на РИОСВ – Враца по Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Мониторингът в пещерата се провежда за шеста поредна година, като през последните две години са отчетени най – големите струпвания на прилепи. Наблюдава се намаление броя на отчетените екземпляри прилепи и през 2012 г., като при преброяването е отчетено струпване на прилепи от 2 414 екземпляра от три вида. За сравнение през предходната 2011 г. са наблюдавани 3 138 екземпляра от четири вида. Наблюдаваното намаление може да се дължи на по-високите от обичайните за сезона температури .

В сравнение с предходната година през 2012 г. беше регистрирано значително намаление на броя на зимуващите водолюбиви птици в района на водоемите подлежащи на мониторинг от РИОСВ – Враца. През януари експерти от РИОСВ – Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа взеха участие в 36-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.

Наблюдава се траен интерес от страна на билкозаготвителите по отношение на билките под специален режим на опазване и ползване. През 2012 г. за участие в разпределението заявления бяха подадени от четири билкозаготвителя. В момента на територията на областта работят 23 билкозаготвителни пункта от които 5 на територията на община Мездра, 6 на територията на община Враца, 5 в община Бяла Слатина, 2 в Оряхово, 2 в Борован и по един пункт в общините Хайредин, Криводол и Роман.

На територията на РИОСВ – Монтана са обявени следните защитени територии:

- 2 броя резервати, 1 брой поддържан резерват, 21 бр. защитени местности, 13 броя природни забележителности и един природен парк – част от ПП „Врачански Балкан”. Общата площ на защитените територии, на контролираната от РИОСВ – Монтана територия е около 4 306,031 ха. В тази площ не са включени потенциалните защитени територии, за които тече процедура за обявяването им, като например бъдещият природен парк “Западен Балкан” с планирана площ над 120 000 ха.

При упражнявания превантивен и текущ контрол по опазване на защитените територии, експертите са извършили общо 15 бр. проверки в защитените територии, при които не са констатирали груби нарушения в режимите на стопанисване на тези територии.

Във връзка с прилагане на процедури по Споразумението между МОСВ и МЗХ, са проведени две комисии по отразяване на промените в площта на ЗТ – т. е. на ЗМ „Миджур” в КВС, и на ПЗ „Белоградчишки скали”. По проекта „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+”, РИОСВ – Монтана през отчетния период проведе процедури за обявяване на 5 бр. нови защитени територии. През 2012 г. бяха обявени общо 3 бр. защитени местности по този проект.

Опазването на биологичното разнообразие е насочено в три посоки – в защитените територии, защитените зони по Натура 2000 и места извън тях – Корине места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологично важни места. По-голямата част от защитените територии са обособени с цел опазване на находища и местообитания на защитени, редки и/или ендемични видове от дивата флора и фауна за България, Балканския полуостров или света.

Не по-маловажно е опазването на защитените видове от фауната, за които също има обявени защитени територии. Целта на управлението им е запазване на местообитанията, съобразно запазването на биологичните изисквания на видовете.

По различни програми и проекти се извършват дейности за опазване, увеличаване на числеността и подобряване на условията на някои защитени видове. Например в границите на ПП „Врачански Балкан” е обособена волиера с площадка за подхранване на некрофагите (мършоядни) птици с цел възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид. На нея кацат няколко вида лешояди, гарвани – гробари, орли и пр.

Извън защитените територии са известни и др. колонии на защитени видове птици – в защитена зона “Острови Близнаци” на р. Дунав се намира смесена гнездова колония от лапотарки, чапли и корморани, най-голямата колония на пчелояди в региона е в м. “Фунията” при с. Златия, а торфените блата в м. “Петрохан” в Западна Стара планина са местообитанието на алпийския тритон. Реките и водоемите приютяват защитени видове като видра, земеродно рибарче и пр.

Със ЗБР е въведено контролирано ползване на някои видове природни ресурси, за които съществува заплаха за унищожаването им. До 1 май 2012 г. в РИОСВ – Монтана бяха подадени заявления за регистрация на общо 41 бр. пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в области Видин и Монтана. През 2011 г. в РИОСВ – Монтана са регистрирани почти същия брой пунктове – общо 46 бр.

През януари 2012 г. експерт на направление “БРЗТЗ” участва в 36-тото Средно-зимно преброяване на водолюбиви птици, извършвано съвместно с БДЗП. Такова бе направено на яз. “Огоста” и р. Дунав от с. Връв, общ. Брегово, област Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, област Монтана.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана има 184 бр. обявени за защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие вековни и/или забележителни дървета, от които 130 бр. са в област Монтана и 54 броя в област Видин. За тях се води регистър, който се актуализира периодично. Издадени са 3 бр. съгласувателни писма за санитарна обработка на ВД, съответно в общ. Кула, общ. Чупрене и Медковец. Извършени са 6 бр. проверки на състоянието на 39 бр. ВД. За констатирани промени в състоянието на увредени ВД , РИОСВ – Монтана проведе процедура за снемането на обектите от регистъра в МОСВ. В резултат на проведените процедури по ЗБР, със заповеди министъра на ОСВ заличи от регистъра на защитените природни обекти 5 бр. увредени от природни бедствия и възрастови промени вековни дървета – 2 бр. за област Монтана и 3 бр. в област Видин.

През 2012 г. експертите от направление “БРЗТЗ” са извършили общо 13 бр. проверки по Натура 2000, от тях 9 бр. са проверки на място по постъпили уведомления за инвестиционни намерения, засягащи защитени зони по Натура 2000, 2 сигнала за незаконна сеч в границите на защитени зони, една проверка, касаеща защитена зона „Орсоя” и 2 бр. проверки в ЗЗ „Златията” с екопатрул от БДЗП.

Отпадъци

Отпадъците са ненужен, неизползваем или нежелан материал. Различните видове отпадъци варират в зависимост от технологиите и развитието на обществото. Някои от тях представляват ценна суровина и могат да бъдат рециклирани. Образуването на отпадъци съпътства всички дейности в бита, индустрията, търговската дейност, предлагането на услуги и т.н. Задълженията на причинителите на отпадъци са регламентирани със Закона за управление на отпадъците и издадените по реда на ЗУО подзаконови нормативни актове.

Предотвратяването на образуването на отпадъци основно става чрез ограничаване на ненужното потребление и чрез проектиране и потребление на продукти, които генерират по-малко отпадъци., Предотвратяването включва също действия, които могат да бъдат предприети след като продуктът достигне края на жизнения си цикъл, чрез рециклиране и регенериране на отпадъчните материали. Ефективността при използването на ресурси е няколко пъти по-висока в групата ЕС-15, отколкото в новите държави-членки на ЕС или в страните от Югоизточна Европа. Прогнозите за периода до 2020 г. показват, че използването на ресурси в ЕС ще продължава да нараства.

Съгласно новата рамкова директива за отпадъците, за да се оцени въздействието върху околната среда е необходимо да се приложи подход отчитащ целия жизнен цикъл на материалите, който разглежда въздействията върху околната среда, от добиването на суровините до образуването на отпадъците. Изискванията на рамковото законодателство по управление на отпадъците на Европейско ниво са въведени в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за това, колко ефективно е обществото, специално по отношение на използването на природните ресурси и избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците. Една от целите на ЕС е „прекъсване” на зависимостта между количеството на образуваните отпадъци и потреблението на материали и ресурси, респективно икономическия растеж.

Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да образуват големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за намаляването и предотвратяването на образуването им. Отпадъците се явяват екологичен, социален и икономически проблем. Битовите отпадъци имат много социално - икономически аспекти, а комплексният им характер е индикатор за състоянието на управлението на тези отпадъци на национално ниво. Битовите отпадъци се събират на територията на общините, като основният източник са домакинствата.

В Северозападен район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 12% са събрани в Северозападния район (НСИ, 2011 г.). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 10. Относителният дял на населението обслужено със сметосъбиране за 2011 г. в Северозападен район (99.4%) е по-висок от средния за страната – 98.9%. Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

На териториите на Плевенска и Ловешка област, контролирани от РИОСВ -Плевен, в организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати всички 234 населени места. Обхвата на системата през 2012 г. е достигнал до 99,8%. Петнадесет от общо деветнадесетте общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване.

Общото количество битови отпадъци транспортирани до съществуващите депа за отпадъци на територията на РИОСВ - Плевен е 145 808 т. От тях 90 428 т са депонирани в депа неотговарящи на нормативните изисквания, а 55 380 т – в депа, които са изградени съгласно изискванията на екологичното законодателство.

От съществуващите депа за неопасни отпадъци заведени в регистъра на ИАОС, на територията на РИОСВ – Плевен действащи през 2012 г. са 15 депа, от които 2 регионални и 13 общински депа за неопасни отпадъци.

Регионално депо в Троян приема отпадъците на двете общини Троян и Априлци. Регионално депо Ловеч приема отпадъци от общините: Ловеч, Летница, Угърчин и съгласно договор от община София. При извършените проверки от РИОСВ - Плевен е констатирано, че нормативните изисквания, условията в Комплексните разрешителни и мерките за изпълнение в плановете за собствен мониторинг се изпълняват.

Останалите действащи общински депа се експлоатират на основание §5 от ПЗР на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Крайният срок за закриването им е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо, което е предвидено с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен през 2012 г. не са закривани нерегламентирани сметища, тъй като дейностите, свързани със закриването им са извършени през предходни отчетни периоди. През 2012 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните периоди. Извършени са 19 проверки на 41 закрити нерегламентирани сметища. Направените 5 предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата са изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища на територията на областите Плевен и Ловеч.

Повече от 70% от отпадъците, които се образуват в домакинствата, офисите, търговските обекти са биоразградими, органични отпадъци.

През 2012 г. е разширен обхватът на контролираните дружества, генериращи и третиращи БрО, както и на обекти с локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Усилията са насочени към предприятия рециклиращи текстилни отпадъци; оползотворяващи чрез изгаряне растителни и дървесни отпадъци от масло - и дървопреработвателните предприятия и оползотворяващи получената енергия за собствени нужди (производствени и за отопление); производители на компост за собствени нужди, обекти на които се генерират утайки от градски и локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Идентифицирани са нови обекти. Издадени са нови разрешения за предварително третиране и оползотворяване.

На територията на РИОСВ – Плевен работят 3 броя ГПСОВ с биологично стъпало, към В и К Плевен, В и К Ловеч и В и К Троян. Голяма част от работещите ЛПСОВ също са с биологично стъпало.

От генерираните през 2012 г. 3 336,8 тона утайки от ГПСОВ, 1 753.9 тона са предадени на регламентирани депа за запръстяване.

В резултат от протичащите физико-химични процеси при пречистването на отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат тежки метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни организми (вируси, бактерии и др.). От друга страна утайките са богати на хранителни вещества като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, полезни за подобряване качеството на почвата.

През отчетната 2012 г. няма данни за оползотворени утайки от ПСОВ (ГПСОВ и ЛПСОВ) в земеделието както и за друг вид оползотворяване, освен за запръстяване на депо.

На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа или инсталации за третиране на строителни отпадъци. Настоящата практика е отпадъците от строителство и разрушаване да се извозват на действащите общински депа за битови отпадъци. През ноември 2012 г. е приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците се цели и облекчаване на процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел намаляване на административното натоварване на бизнеса. Разписани са ясни правила за кандидатстване и получаване на разрешение. Отпада необходимостта от получаване на разрешение в случаите само на генериране на отпадъци. За голям брой дейности е въведен по-облекчен режим – регистрационен. Разрешителните документи от срочни са променени на безсрочни. Отпадането на лицензионния режим за дейности с отпадъците от черни и цветни метали и въвеждането на едно разрешение за всички дейности с метал съдържащи отпадъци – скрап, излезли от употреба моторни превозни средства, излезли от употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване има за цел подобряване на контрола върху дейностите с тях и ограничаване на възможностите за предаване на метални отпадъци с неясен произход от физически лица.

През 2012 г. са проверявани обекти с издаден документ или подлежащи на издаване на документ по чл.12 от отменения, съответно по чл.35 от новия ЗУО – 162 бр. в т.ч 30 бр. в рамките на комплексни проверки по контролната дейност, както и 497 бр. проверки на генератори на отпадъци. Обект на контрол бяха условията, при които се извършва третирането на отпадъците и съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и воденето на отчетност по отпадъците.

Запазва се положителната тенденция от 2011 г. за увеличаване броя на фирмите, въвели разделно съхранение на отпадъците си и водещи отчетни книги за отпадъците.

През 2012 г. е приета Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки съгласно изискването на Закона за управление на отпадъците, приет в средата на 2012г., с който бяха въведени изискванията на новата рамкова директива за отпадъците.

Новата наредба касае всички видове пуснати на пазара опаковки и всички отпадъци от опаковки, използвани или изхвърляни от домакинствата. Изискванията към производството на опаковки е да имат минимално тегло и обем, до степен, при която опаковката обезпечава безопасността и хигиената на опакования продукт.

През 2012 г. се наблюдава увеличаване на броя на лицата, производители и вносители на опаковани стоки, които изпълняват задълженията си по наредбата за опаковки, чрез колективна система, сключвайки договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и съответно намаляване на броя на фирмите, които заплащат продуктови такси за опаковки по чл. 59 от ЗУО към ПУДООС.

На територията на РИОСВ - Плевен няма фирми, които да изпълняват задълженията си индивидуално по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Във връзка с прилагане изискванията на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, през периода януари – декември 2012 г. са извършени общо 206 броя проверки на дружества, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Във връзка с изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци, в това число отпадъци от опаковки и степента за развитие на системите за разделно събиране, през 2012 г. са извършени 12 броя проверки на търговски вериги, действащи на територията на РИОСВ – Плевен и 12 броя проверки на общини. Дадени са предписания за сключване на договори с фирми, притежаващи разрешение по ЗУО, организации по оползотворяване на отпадъци, както и разполагане на съдове за обратно приемане на отпадъците в търговските обекти.

В 12 от общините са действали системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки съгласно сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООп). През 2012 г. не са подновени договорите в две от общините по искане на ОООп.

За оползотворяване на останалите масово разпространени отпадъци – 10 общини имат договори за събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори, 7 – за събиране на излезлите от употреба моторни превозни средства, 10 – за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

При проверка по документи, постъпващи в РИОСВ - Плевен са констатирани нарушения от страна на оператори, които не са спазили нормативно-определения срок за представяне на информация в РИОСВ - Плевен и не са изпълнени дадените задължителни предписания. За установените нарушения са съставени 3 акта с влезли в сила наказателни постановления.

През 2012 г. са извършени 7 броя проверки на дружества, вносители на ЕЕО и батерии и акумулатори. По отношение на пуснати на пазара батерии през 2012 г. са проверени 3 дружества и е установено, че са внесени лицензионни възнаграждения за предходния пет годишен период на стойност 42 414,21 лв.

По отношение на нерегламентирания внос на гуми и ограничаване на сивата икономика в тази сфера са предприети съвместни действия с гранични КПП – с цел осъществяване на събираемост на продуктовите такси за гуми.

При проверките, извършени през 2012 г. е установено, че за пуснати на пазара гуми, в ПУДООС са внесени продуктови такси на стойност 8 935,34 лв. и са заплатени 5 972,88 лв. лицензионни възнаграждения в организации оползотворяване на отпадъци.

На територията на РИОСВ - Плевен работят 2 автоклавни инсталации, третиращи болнични отпадъци – в “УМАБЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД и “МБАЛ Авис Медика” ООД. Обезвреждането на болничните отпадъци става чрез автоклавиране, процес основаващ се на стерилизация с наситена пара при висока температура и налягане. В останалите здравни заведения е въведена и действа система за разделно събиране на отпадъците, воденето на отчетност по отпадъците и предаването им по договор за последващо третиране на фирми с документ по Закона за управление на отпадъците.

Всички общини в териториалния обхват на РИОСВ – Враца имат приети общински програми за управление на дейностите с отпадъци. През 2012 г. актуализирани Програми за управление на отпадъците са изготвени от общини Криводол и Хайредин.

РИОСВ - Враца извършва проверки по изпълнение на Плановете за закриване на общинските депа и нерегламентираните сметища, контролира сроковете за закриване. През 2012 г. се забелязва подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци.

В резултат на съвместната работа с общините и кметствата, налице са положителни промени при третирането на битови и строителни отпадъци и експлоатацията на депата. Почистени са 28 терени замърсени с битови и строителни отпадъци. В РИОСВ - Враца е проведена работна среща с кметове и еколози на всички общини от област Враца и представител на ОПУ, относно задълженията на собствениците на пътищата за поддържане чистотата им. Общините определени да депонират отпадъците си на Регионални депа - Враца и Оряхово участват в Регионални сдружения, съгласно изискванията на ЗУО.

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците за област Враца са предвидени две регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци.

Регионално депо за неопасни отпадъци Враца – Мездра. През 2012 г. поради изчерпан капацитет експлоатацията на клетка 1.2. беше прекратена и от месец октомври се експлоатира новоизградената клетка 2.1. Към депото е изградена сепарираща инсталация за битови отпадъци на общини Враца и Мездра, която предстои да бъде пусната в експлоатация.

Депонираните количества са 22 621.91 т (при 22 400 т за 2011 г), като за община Враца количеството е 17 699,97 т, а за община Мездра – 4 921,940 т Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД. Населението от двете общини Враца и Мездра е 100% обхванато от организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Регионално депо за неопасни отпадъци Оряхово започна работа от 20.09.2005 г. и на него се депонират битовите отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй и фирми от региона. Общото количество депонирани БО за 2012 г. е 16 324,75 т (при 14 076 т за 2011 г.). РДНО Оряхово притежава ново актуализирано комплексно разрешително № 249-НО-ИО-А1/2012 г., в което е включена площадката на която се съхраняват 60 бр. Б-Б куба с негодни за употреба ПРЗ.

В сравнение с предходни периоди активността на общините по отношение на закриване на нерегламентираните сметища и депониране на отпадъците на регионалните депа се е повишила. Количеството на депонираните отпадъци на Регионално депо-Оряхово се е увеличило спрямо същия период на миналата година.

Община Криводол извозва отпадъците си на РДНО - Монтана. Експлоатацията на депото започна от началото на 2006 г. За 2012 г. количеството на извозените и депонирани отпадъци от Община Криводол е 1 341,66 т.

Община Роман ще ползва РДНО – Луковит. От област Враца само община Роман /население около 7000 ж/ не ползва регионално депо, тъй като не е изградено депото в гр. Луковит. Със Заповед №33/04.03.2010 г. на Директора на РИОСВ – Враца е възобновена експлоатацията на градското сметище за битови отпадъци до изграждане на РДНО – Луковит.

В съответствие с изпълнението на целите предвидени в Националната програма по управление на дейностите по отпадъци общините Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Козлодуй и Мездра изготвиха проекти за закриване на общинските си сметища. РИОСВ - Враца в становищата си напълно подкрепи тези проекти да кандидатстват за финансиране на дейностите.

На територията на област Враца, осем от десетте общини – Враца, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй и Роман имат сключени договори с колективни организации за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Лицата пускащи на пазара ЕЕО отговарят за разделното събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на излязлото от употреба ЕЕО.

На територията на област Враца нямаме регистрирани лица пускащи на пазара електронно и електрическо оборудване. Големите магазини за бяла и черна техника (Техномаркет; Технополис; Зора) са филиали на големи търговски вериги, които членуват в колективни организации по оползотворяване.

На територията контролирана от РИОСВ - Враца, няма лица изпълняващи задълженията си индивидуално по отношение на опаковани стоки и опаковки. От 1 октомври 2012 г. влезе в сила заплащането на продуктова такса за всички полимерни торбички, регламентирано с последното изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Строителните отпадъци се формират от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. На територията на РИОСВ – Враца има две депа за инертни и строителни отпадъци: депото на община Враца и депото на община Мездра.

Всички останали общини депонират генерираните минимални количества строителни отпадъци на закритите депа за битови отпадъци (за запръстяване и рекултивиране). Общото количество депонирани отпадъци за 2012 г. е 15 900 м³ за община Враца и 611 м³ за община Мездра.

На територията на РИОСВ - Враца фирмите третиращи отпадъци притежават разрешителни за дейности с отпадъците и водят отчетност на количествата образувани отпадъци. Производствените неопасни отпадъци се предават на депа за неопасни отпадъци за обезвреждане, оползотворимите се предават на лицензирани от РИОСВ или МОСВ фирми за преработка, а отпадъчните пластмаси, хартия и стъкло се предават за рециклиране.

Отпадъците от черни и цветни метали се предават на лица с издадени лицензии за търговска дейност и в последствие се предават за оползотворяване.

На територията на РИОСВ - Враца са регистрирани 3 депа за производствени и опасни отпадъци /АЕЦ-Козлодуй, ТП “Хименерго” и “Метизи” АД/.

Депото за нерадиоктивни производствени и битови отпадъци, генерирани в защитената зона на АЕЦ “Козлодуй” е изградено и се експлоатира съгласно нормативните изисквания. Депото е в експлоатация от 2001 г. с площ 11,385 дка и капацитет 45 080 м3. За 2012 г. на депото са депонирани 1 277,98 т отпадъци, от които 941,2 т битови отпадъци. Общо до момента са обезвредени 14 002,98 т отпадъци.

Шламохранилището на “Метизи” АД, гр. Роман не се експлоатира. Отпадните води са включени в оборотен цикъл, като отделения шлам се събира в 3 броя съществуващи трихтери, намиращи се на площадката на фирмата. Дружеството има изготвен план за мониторинг на подземни води и план за техническа и биологична рекултивация на шламохранилището.

Депото за производствени и опасни отпадъци на „Камибо” ЕООД гр. София – ТП „Хименерго”, гр. Враца не се експлоатира от 2002 г. Фирмата е с преустановена производствена дейност от 2007 г. Дейности по условията на утвърдения план не се извършват, за което на фирмата през последните години са наложени две имуществена санкция.

За област Враца ГПСОВ има само в гр. Враца. Образуваната утайка през 2012 г. е 390 т. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва. Количеството на натрупаната изсушена утайка се ползва за запръстяване на работните хоризонти на РДНО Враца – Мездра. Останалото количество се съхранява на изсушителните полета на ГПСОВ.

През 2012 г. се забелязва подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци.

Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и състава на формираните от предприятията производствени отпадъци, както и тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане.

Увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки.

Не се почистват своевременно замърсените пътища с отпадъци, което е задължение на собствениците на пътищата, съгласно изменение и допълнение на ЗУО. Все още се допуска изхвърляне на смесени битови отпадъци на нерегламентирани места в общините и около пътищата.

Всичките 22 общини на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана, имат общински програми за управление на отпадъците, приети от общинските съвети. Общинските програми за управление на отпадъците са неразделна част от програмите за околна среда и се приемат от общинските съвети по реда на Закона за опазване на околната среда.

На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана 100% от населението е обхванато в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

В областите Видин и Монтана, в които са включени общините: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене, Чипровци, Берковица, Лом, Монтана, Георги Дамяново, Бойчиновци, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Вършец, Брусарци, е организирано събирането на смесените битови отпадъци и извозването им до съответното депо за депонирането им.

В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци- клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца).  Депото е изградено на специално отреден терен в землищата на селата Крапчене и Николово и изцяло отговаря на нормативните изисквания. Изграждането му е финансирано със средства от програмите на Европейския съюз.

На територията на област Видин предстои изграждането на регионално депо на отреден терен в землището на село Жеглица, като проектът за изграждането му е съобразен изцяло с нормативните изисквания. Предвидено е бъдещето регионално депо да обслужва всички общини на територията на област Видин. Проектът за Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

За отчетния период, на територията контролирана от РИОСВ - Монтана са закрити 36 броя нерегламентирани сметища. Извършена е техническа рекултивация на 2 броя общински депа за неопасни отпадъци в гр. Вършец и гр. Кула. Средствата за закриване на депата са осигурени по ПМС 209, а средствата за закриване на нерегламентираните сметища са осигурени от общинските бюджети.

На територията на РИОСВ – Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци в гр. Видин. В останалите общини строителните отпадъци временно се съхраняват на площадки, определени от общината. На площадката, предвидена за изграждане на регионално депо - Видин ще бъде изградена инсталация за третиране на строителни отпадъци.

На територията на РИОСВ – Монтана функционират 6 лечебни заведения, на територията на болниците се извършва само дейност по предварително съхраняване на мястото на образуване на болнични отпадъци. Предаването за последващо третиране се извършва въз основа на сключени писмени договори с лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО.

РИОСВ - Монтана упражнява контрол на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (производители и вносители на опаковани стоки) по отношение на отчетността и заплащането на продуктови и лицензионни такси.

През 2012 г. са извършени 76 броя проверки, при които установените и платени продуктови такси по набирателната сметка на ПУДООС за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., са в размер на 193 241,51 лв.

Шум и вибрации

Шумът се проявява като страничен ефект от почти всички човешки дейности и представлява звукова вълна уловима от човека в честоти от 16 Нz до 20 000 Hz. Опазването на околната среда от шума има за цел недопускане на излъчване и разпространяването му над определени гранични стойности.

Шумовото замърсяване е общоевропейски въпрос, засягащ голям брой хора и във връзка с това Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) поддържа базата данни NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe), в която са включени данните от стратегическите шумови карти (СШК), разработени от страните членки в изпълнение на изискванията на Директива 2002/49/ЕО. Общата тенденция за агломерациите в Европа с изготвени стратегически шумови карти, сочи като главен причинител на наднормен шум автомобилния транспорт.

За осъществяване профилактика на неблагоприятните здравно-екологични ефекти от разпространението и въздействието на фактора шум, в България функционира Национална система за мониторинг на шума, която се ръководи от Министерството на здравеопазването. Измерванията и/или изчисленията на шума в урбанизираните територии се извършват от РЗИ в определени пунктове, не по-малко от един път годишно, съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”.

РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени инсталации и съоръжения. От тях през 2012 г. подлежащи на планов контрол са 24 бр. обекти, от които 12 бр. обекти с контролен мониторинг на шум и 12 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и решения по ОВОС, със задължения за провеждане на собствен мониторинг на шум през отчетната година.

През 2012 г. са извършени проверки на 30 бр. промишлени източници на шум в околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които:

• 12 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ годишен график;

• 12 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията по фактор “шум” в издадените комплексни разрешителни и решения по ОВОС;

• 4 бр. проверени обекти, във връзка с постъпили жалби и сигнали;

• 2 бр. обекти с извънпланови проверки, включително проверки по документи на резултати от проведен собствен мониторинг на шум на нови и действащи обекти без издадени КР.

В обхвата на плановите проверки, по утвърден годишен график се провеждат контролни измервания на нивата на шум в околната среда, съвместно с Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС.

От проверените и измерените през 2012 г. промишлени обекти, 16 бр. се намират в жилищни зони или в близост до такива зони. За тези предприятия освен спазването на нормата по границата на промишлената площадка (70 dBA) се контролира и спазването на граничната стойност за ниво на шум в т.нар. “място на въздействие” – пред най-близката жилищна или обществена сграда (55 dBA през деня).

През 2012 г. са измерени с 10 бр. промишлени обекти по-малко, отколкото през 2011 г. Броят на обектите с контролен мониторинг е относително постоянен. Броят на обектите, при които е констатирано превишение на граничните стойности на нива на шум, е минимален – един обект за 2011 г., а за 2012 г. няма констатирани превишения. Нараства значението на превантивния контрол по фактор “шум” чрез поставяне на адекватни условия за запазване качеството на акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР, особено при разработката на общите устройствени планове на урбанизираните територии.

През 2012 г. в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околната среда, на територията на Плевенска, Ловешка, В.Търновска и Габровска област са извършени общо 120 бр. измервания на радиационен фон и атмосферна радиоактивност, от Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС. Мрежата за мониторинг обхваща и разположената на територията на Плевенска област малка част от 100-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй.

В резултат от извършвания от лабораториите за радиационни измервания на ИАОС (РЛ-Враца и РЛ-Монтана) анализ на проби от компоненти на околната среда в 30-km зона на АЕЦ „Козлодуй”, може да се наблюдава цялостния радиационен статус на околната среда в този район.

Освен с резултатите от лабораторните анализи, ИАОС разполага и с информацията от непрекъснатия радиологичен мониторинг на р. Дунав, в района на пристанище Козлодуй и пристанище Оряхово, като администрира Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй” (АСРМВ). Състои се от две локални мониторингови станции, намиращи се преди и след „топлия” канал на централата. Станциите извършват непрекъснато пробовземане от реката и извършват радиологичен анализ за установяване наличието на гама-емитиращи радионуклиди. Системата дава възможност, при евентуално радиоактивно замърсяване на р. Дунав да се определи категорично, дали източника е АЕЦ „Козлодуй”.

Всички налични данни, сравнени с резултати от минали години не показват неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус на околната среда, произтичащи от експлоатацията на атомната централа.

През изтеклата година е проведен фонов мониторинг, като са извършени 108 бр. измервания на радиационния γ (гама) фон. Не са установени превишения за характерните за региона стойности.

През 2012 г. са взети и изследвани 12 бр. проби за съдържание на радионуклиди в атмосферния въздух. В изследваните проби не е регистрирано повишено съдържание на природни или техногенни радионуклиди.

Поради ограничените правомощия на РИОСВ по отношение на радиационния контрол, той се провежда само при необходимост от извънредни проверки – по жалби и сигнали или по искане на други компетентни органи за съвместен контрол.

През изтеклата година в РИОСВ – Плевен не са постъпвали жалби и сигнали от граждани или организации от дейности, свързани с източници на лъчения.

Анализът на резултатите от проведения мониторинг позволява заключението, че радиационното състояние на околната среда в контролирания регион не показва отклонения от действащите норми и характерните за региона стойности на гама-фон.

Контрол нивата на шум се осъществява по съгласуван График с Регионална Лаборатория - Враца към ИАОС - София. По фактор “Шум” през 2012 г. по предварително утвърден график, съвместно с РЛ - Враца към ИАОС - София са извършени 26 бр. планови проверки на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Мониторинг е осъществен на 22 бр. оператори, съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Извършените проверки през 2011 г. съвместно с РЛ - Враца са 28 бр. и е взето участие в 10 бр. комплексни проверки по изпълнение на условия залегнали в издадени комплексни разрешителни.

Измерените стойности в извършващите производствена дейност 22 бр. Дружества, не надвишават граничните стойности съгласно Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Радиационният контрол на територията на РИОСВ - Враца се осъществява от Регионална лаборатория - гр. Враца. към ИАОС- София.

С цел следене наличието на радионуклиди в атмосферния въздух през 2012 г. са набрани 25 бр. аерозолни филтъра от стационарната станция в гр. Враца. Не са констатирани повишавания на специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух и измерените стойности не се отличават от предходни години.

През 2012 г. продължава да се следи състоянието на радиационния гама-фон в постоянните пунктове за пробовземане на територията Врачанска област. Резултатите от мониторинга на станциите от 30 kм зона: Хайредин и Оряхово и от 100 kм зона: Враца показват, че мощността на еквивалентната доза е в границите на характерните фонови стойности за съответните пунктове.

На територията на РИОСВ – Монтана няма агломерации, основни летища, железопътни линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда. Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда. Основните промишлени източници на шум са разположени в отдалечени от жилищните райони промишлени зони, като се предприемат мерки за обезшумяване на производствата и съоръженията. Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до жилищни райони извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. РИОСВ – Монтана, общинските ръководства и РЗИ в гр. Видин и гр. Монтана контролират шумовото натоварване на околната среда от различните видове източници и в рамките на своята компетентност разработват и следят за изпълнението на програмите за намаляване на шума, като част от програмите за управление на околната среда.

На територията на РИОСВ – Монтана се контролират 35 източника на шум в околната среда. През 2012 г., съгласно утвърден от министъра на ОСВ списък, са извършени 10 бр. проверки с 9 бр. контролни измервания на еквивалентните нива на шум по границите на хигиенно-защитната зона на обектите и в мястото на въздействие от промишлени обекти, разположени в близост до жилищни или обществени сгради, като не са констатирани превишения на граничните стойности. През периода не са получавани жалби и сигнали, свързани с излъчвания от промишлените източници шум в околната среда.

На територията на РИОСВ - Монтана действат три ЛМС /локални мониторингови станции/ - в Монтана, Видин и Вълчедръм, които са част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама - фон.

През 2012 г. са набрани и анализирани 26 бр. аерозолни проби. Не са регистрирани наднормени концентрации на естествени и техногенни радионуклиди, съгласно Наредба за основни норми за радиационна защита от 30.07.2004 г.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Северозападен район:

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) на национално ниво е 5,02%. като за Северозападен район в резултат на извършения анализ е 5,22% антропогенно натоварени площи. Водеща в класацията е област Враца – 6,32%, следвана от областите Плевен – 6,26%, Монтана – 4,92% и Видин – 4,33%. Най – малко антропогенно натоварени площи са за област Ловеч – 4,00%.

Индикаторът се актуализира през 5-годишен период – при актуализация на данните по проект CORINE земно покритие. Стойността за индикатора е изчислена в ГИС среда въз основа на изходни данни от CORINE земно покритие, 2006 г.

Съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии е както следва: относителният дял между земеделските, горските и урбанизираните територии на територията на страната е 51,68%, 42,31% и 5,02%, като за Северозападен район делът в процентно съотношение е съответно 65,06%, 28,38% и 5,22%. Делът на земеделските земи по области е: Плевен – 81,18%, Враца – 70,75%, Видин – 63,00%, Монтана – 62,42% и най – малък е делът на област Ловеч – 45,75%. С най-голям относителен дял на горските територии е област  Ловеч – 49,98%, следвана от областите Монтана – 31,18%, Видин – 31,14%, Враца – 21,71% и Плевен с 10,39%.

С най-голям дял урбанизирани територии в Северозападен район е област Враца 6,32% и Плевен 6,26%. Областите Монтана, Вадин и Ловеч са съответно с дял 4,92%, 4,33% и 4,00%.

`Индикаторът се актуализира през 5-годишен период – при актуализация на данните по проект CORINE земно покритие. Стойността за индикатора е изчислена в ГИС среда въз основа на изходни данни от CORINE земно покритие, 2006 г.

Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) изхвърлени в атмосферата за цялата територия на Република България към 2009 г. е 59 493 kt CO2 екв., като 7865.6 kg/човек от населението.

Наличните за Северозападен район данни към 2007 г. са 3 856 248,3 тона CO2 екв. и 4,210 тона/жител, като количеството метан е 209 214,906 т, двуазотен оксид 39 230,2412 т и въглероден диоксид 3 607 803,1 тона CO2 екв. Най-много емисии на човек от населението се падат на областите Видин – 7,854 т и Враца – 6,628 т, следвани от Ловеч – 6,364 т, Плевен – 2,148 т и Монтана е с най – малко емисии -  0,362 т.

Разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение  през 2011 г. в Северозападен район възлизат на 177 558 хил. лева или 12.34% от тези за страната (1 438 165 хил. лева). Отчита  се ръст по този индикатор спрямо 2010 г. с             164 388 хил. лева. В областите Враца и Плевен се наблюдава намаление на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в сравнение с 2010 г. съответно с 72 625 и 2 470 хил. лв., докато в останалите области в района се отчита увеличение.

Разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението на национално ниво за 2011 г. е 196.28 лв., като за Северозападен район разходите са 212.23 лв. Наблюдава се намаление спрямо 2010 г. в размер на 43.20 лв./човек. Враца и Ловеч са областите с най-много разходи на човек от населението, съответно 497.38 лв. и 383.25 лв. За областите Видин и Монтана разходите са 79.66 лв./човек и 80.15 лв. (отчита  се увеличение спрямо 2010 г.). В област Плевен се наблюдава намаление с 5.39 лв. от 52.53 лв. през 2010 г. на 47.14 лв./човек през 2011 г.

На база анализите относно дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия е определено, че най-голям дял от почвите в България (52,47%) и най-голям дял от почвите в Северозападен район (57,56%) са със средна до силна податливост на ерозиране, като водещ е делът на област Ловеч – 67,67% следван от област Монтана – 66,69%, най – малък дял се пада за област Видин е 42,43%. Най-малък е делът в Северозападен район на почвите, които са със силна податливост на ерозиране – 0,01%. Делът на почвите със силна и много силна податливост на ерозията се пада отново най - много на област Ловеч 0,05% и 17,89%. Областите, при които има най - голям относителен дял на почвите с много слаба, слаба и средна податливост на ерозията са  съответно  Плевен – 1,26%, Видин – 31,63% и отново Плевен с 26,36%.

Индикаторът се актуализира през 5-годишен период (наличните данни са за 2006г.)

По данни на Изпълнителната Агенция по Околна Среда водоплощната ерозия засяга над 60% от земеделските земи на територията на страната, като площното разпространение на ерозионните процеси през 2009 г. възлиза на 10 395 397 ha. С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата са 1.7% от територията на страната, а с умерен 9.2%. На територията на Северозападен район най-широко разпространение на процеса е установено в общините в област Ловеч и община Чупрене в област Видин.

В област Плевен 438,6 км² или 9,4% е подложена на умерен действителен риск от водоплощна ерозия, за област Видин тези стойност са 295,51 км² или 9,7% от територията на териториалната единица. В останалите области стойностите са съответно: Ловеч - 362,01 км² (8,8%),  Враца - 280,68  км² (7,7%) и Монтана – 233,52 км² (6,4%).

Данните за умерен до висок действителен риск от водоплощна ерозия показват най-високи стойности в областите Видин 9,5%, следван от област Ловеч 9,1% и област Враца 8,0%. С най-малък дял остават областите Плевен 5,2% и Монтана 4,9%.

По данни на ИАОС по показател среден интензитет на водоплощната ерозия  в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 4.3 t/ha/y, следвана от община Ябланица – 2.9 t/ha/y, община Угърчин – 2.7 t/ha/y, община Чупрене – 2.1 t/ha/y. Най-ниска стойност е отчетена в община Априлци – 2.0 t/ha/y.

По показател загуба на почва в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 1.6 mln t, следвана от община Троян – 0.7 mln t, община Априлци и община Ябланица – 0.5 mln t. Най-ниска стойност е отчетена в община Угърчин – 0.4 mln t.

Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВЕИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели. Делът на електроенергията от ВЕИ в брутното потребление на електроенергия в страната е 9.8% (НСИ 2011 г.).

Произведената за Северозападен район електрическа енергия от ВЕИ през 2010 г. е 267 212 хил. кВтч или 4.6% от стойността за страната (5 787 814 хил. кВтч), което нарежда района на четвърто място спрямо останалите райони от ниво 2.

Инсталираните мощности за производство на електроенергия от ВЕИ на територията на района е  93.11 MW или 3,3% от тези за страната (2 855.07 MW). Областта с най-много инсталирани мощности е Монтана – 37,5 MW (40,3% от района), следвана от област Ловеч – 17,44 MW. Областите Видин, Плевен и Враца са  със стойности 15,11 MW, 13,14 MW и 9,91 MW. На територията на област Монтана 26,5 MW инсталирани мощности са от ВЕЦ и 11,0 MW от фотоволтаични паркове и централи. Най-много инсталирани мощности от ветроенергийни паркове и централи има в област Плевен 5,45 MW, следванa от област Ловеч 2,72 MW.

Разработената система от количествени показатели, включваща последните седем индикатора, има за цел да оцени напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда, осъществена чрез прилагане на регионална политика и стратегическо планиране на регионалното и/или местно развитие.

# Footnotes

http://www.regionalprofiles.bg

# Text boxes

Източник:  Представител на РКК на СЗР

Източник:  Представител на РКК на СЗР