Кратък анализ на извършените разходи през м. декември, в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на писмо № 91-00-737/06.12.2023 г. на Министерството на финансите

За месец декември 2023 г. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са разплатени средства, разпределени по политики и програми, както следва:

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ – 188 232,94 лв.

I. Разходи

Персонал – 60 591,82 лв.

Издръжка – 127 641,12 лв.

Капиталови разходи – 0 лв.

II. Трансфери

Трансфери по § 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)“, в т.ч.

§§ 62-02 „Предоставени трансфери“ – 22 136 781,21 лв.

- 719 036,32 лв. предоставени средства по план-сметката на дирекция „УТС“;

- 87 744,89 лв. авансови предоставени средства по ОП „Региони в растеж“;

- 21 330 000 лв. плащане към дирекция „Национален фонд“ към МФ по наложени плоски финансови корекции.

2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” – 55 462,53 лв.

I. Разходи

Персонал – 51 692,90 лв.

Издръжка – 3 769,63 лв.

Капиталови разходи – 0 лв.

II. Трансфери

Трансфери по § 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)“, в т.ч.

§§ 61-02 „Предоставени трансфери“ – 27 434 069,25 лв.

- 27 434 069,25 лв. предоставени средства на общини, свързани с енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Трансфери по § 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)“, в т.ч.

§§ 62-02 „Предоставени трансфери“ – 176 174,63 лв.

- 176 174,63 лв. авансово предоставени средства по Национален план за възстановяване и устойчивост.

2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ – 90 761,99 лв.

I. Разходи

Персонал – 87 641,99 лв.

Издръжка – 3 120,00 лв.

Капиталови разходи – 0 лв.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ – 255 821 023 лв.

I. Разходи

Персонал – 6 175 523,00 лв.

Издръжка – 23 834 013 лв.

Капиталови разходи – 225 811 487 лв.

II. Трансфери

Трансфери по § 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)“, в т.ч.

§§ 61-02 „Предоставени трансфери“ – 150 938 083,00 лв.

-150 938 083 лв. предоставени трансфери на общини за изпълнение на пътни обекти, одобрени с Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет, финансирани чрез споразумения за трансфер през 2022  г. и допълнителни споразумения през 2023 г.

Трансфери по § 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)“, в т.ч.

§§ 62-02 „Предоставени трансфери“ – 18 763 657 лв.

Авансово предоставени средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ по оперативни и други програми.

2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ – 1 200 818 841,29 лв.

I. Разходи

Персонал – 211 854,12 лв.

Издръжка – 570 346,64 лв.

Капиталови разходи – 1 200 036 640,53 лв.

II. Трансфери

Трансфери по § 61-00 „Трансфери между бюджети (нето)“, в т.ч.

§§ 61-02 „Предоставени трансфери“ – 102 991 729,84 лв.

- предоставени трансфери на общини за изпълнение на благоустройствени обекти за улична мрежа, за ВиК обекти, одобрени с Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 1039/2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет, финансирани чрез споразумения за трансфер през 2022 г. и допълнителни споразумения през 2023 г., както и предоставени трансфери на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи на свлачища и за геозащитни мерки и дейности.

2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ – 52 169,46 лв.

I. Разходи

Персонал – 52 864,68 лв.

Издръжка – (-) 695,22 лв.

Капиталови разходи – 0 лв.

2100.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ“ – 1 932 173,88 лв.

I. Разходи

Персонал – 985 392,96 лв.

Издръжка – 776 879,96 лв.

Капиталови разходи – 169 900,96 лв.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Централна администрация (МРРБ-ЦА)

Анализът на разходите, извършени от МРРБ-ЦА през м. декември 2023 г., показва, че общо разплатените средства възлизат на 1 203 137 642,09 лв. През отчетния период усилията на ЦА бяха насочени върху цялостното изпълнение и финализиране на Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изм. с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет, с което се отпуснаха средства за общини, за изпълнение на обекти – общински пътища, улици и ВиК. През отчетния период продължиха започнатите през 2022 г. дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища, на транспортната достъпност до и в населените места и изпълнението на ВиК обекти. С оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на тези обекти, за м. декември 2023 г. е предоставено финансиране на над 80 общински администрации, на обща стойност 188 957 790,63 лв.

През периода беше извършена усилена работа, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

Също така, с ПМС № 355/29.12.2023 г. по бюджета на МРРБ бяха одобрени допълнителни разходи в размер на 1 200 000 000 лв. за финансиране на проекти по Програмата за общински проекти.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

През отчетния период са разплатени 3 738 000 лв. по акредитивна сметка на АГКК за разплащане на етапи 3, 4, 5 и 6 от заявка № 1/2021 г. с предмет „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“, Рамков договор № ИС-100/30.07.2020 г. и допълнително споразумение към тях, сключени между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Информационно обслужване АД; 44 450,40 лв. за закупуване на 9 броя климатици за СГКК и 15 бр. мултимедийни проектори за СГКК. През периода са разплатени и средства за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизирани територии.

Дирекция за национален строителен контрол

През отчетния период са закупени 40 броя компютърни конфигурации и лицензи за нуждите на ДНСК. Също така са извършени текущи ремонти за 736 230 лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“

За по-добра прегледност и предвид огромния брой обекти, финансирани от Агенция „Пътна инфраструктура“ отчетът за м. декември е в табличен вид, както следва:

| No по ред | No и дата на договора | Изпълнител | Предмет на обществената поръчка |  | Извършени разходи през месец декември 2023 година |  |  |  | Кратка информация за реално изпълнени дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБЩО | Бюджет | Средства по програми от ЕС | Лимит по оперативна програма | Авансово финансиране по ДДС 6/2011 |  |
| ПРАРАГРАФ 10-00 |  |  |  | 19 832 923,23 | 19 832 923,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | РД-37-60/ 21.10.2022 | ДЗЗД "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД" ("Грома Холд" ЕООД с. Бело поле, "Водно Строителство - Благоевград" АД с. Зелен дол, "БКС" ЕООД гр. Гоце Делчев) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, за обособена позиция № 1 - ОПУ БЛАГОЕВГРАД | 623 776,23 | 623 776,23 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 2 | РД-37-61/ 21.10.2022 | "Пътни строежи-Велико Търново" EАД гр. В. Търново | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, за обособена позиция № 1 - ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 400 937,20 | 400 937,20 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 3 | РД-37-55/ 18.08.2023 | "Пътни строежи-Велико Търново" EАД гр. В. Търново | "Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, за обособена позиция № 1 - ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО" | 625 615,14 | 625 615,14 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 4 | РД-37-46/ 06.10.2022 | ДЗЗД "СЕВЕРОЗАПАД 2022" гр. Враца ("ПСТ ГРУП" ЕАД София, "ПЕЙКОМ БЪЛГРИЯ" ЕООД Враца, "МИЗОТИ" ЕООД София) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановявителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, за обособена позиция № 2 - ОПУ ВРАЦА | 664 446,55 | 664 446,55 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 5 | РД-37-53/ 14.10.2022 | ДЗЗД "ПОДДЪРЖАНЕ КЪРДЖАЛИ" гр. Кърджали ("ПСП СТРОЙ" АД гр. Кърджали, "Пътстройинженеринг" АД с. Груево) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, за обособена позиция № 1 - ОПУ КЪРДЖАЛИ | 812 630,22 | 812 630,22 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 6 | РД-37-66/ 27.10.2022 | КОНСОРЦИУМ "ВИАСТРОЙ-Т" гр. Ловеч ("Виастрой" АД гр. Ловеч., "Пътинженерингстрой-Т" АД гр. Търговище) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, за обособена позиция № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ | 299 243,89 | 299 243,89 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 7 | РД-37-88/ 09.11.2022 | "СТЕФСТРОЙ 2010" ЕООД гр. Монтана | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, за обособена позиция № 3 - ОПУ МОНТАНА | 903 388,06 | 903 388,06 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 8 | РД-37-72/ 28.10.2022 | "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД гр. Пловдив | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, за обособена позиция № 2 - ОПУ ПАЗАРДЖИК | 614 119,60 | 614 119,60 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 9 | РД-37-57/ 21.10.2022 | ДЗЗД "ЮГОЗАПАДНИ ПЪТИЩА ПЕРНИК 2022" ("ГМ РОУД" ЕООД гр. Перник, "Лиел констракшън" ЕООД гр. Перник) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на страната по две обособени позиции, обособена позиция № 1 ОПУ ПЕРНИК | 549 232,21 | 549 232,21 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 10 | РД-37-70/ 28.10.2022 | КОНСОРЦИУМ "ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019" ("Пътинженерингстрой - Т" ЕАД гр. Търговище, "Битумина Гмбх-България" ЕООД гр. София, "Строймонтаж" ЕАД гр. Разград) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на страната по две обособени позиции, обособена позиция № 2 ОПУ РАЗГРАД | 620 282,96 | 620 282,96 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 11 | РД-37-73/ 28.10.2022 | ДЗЗД "ПОДДЪРЖАНЕ 2022" гр. София ("ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД гр. София, "ТРЕЙС БГ" ЕООД гр. София) | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, за обособена позиция № 1 - ОПУ СТАРА ЗАГОРА | 1 087 653,04 | 1 087 653,04 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 12 | РД-37-90/ 15.11.2022 | "АБ" АД | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, за обособена позиция № 5 - ОПУ ХАСКОВО | 573 690,91 | 573 690,91 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 13 | РД-37-49/ 10.10.2022 | "Автомагистрали" ЕАД гр. София | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ "Хемус", АМ "Тракия", АМ "Марица" и АМ "Струма", за обособена позиция № 3 - АМ "ТРАКИЯ" на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас | 1 703 584,25 | 1 703 584,25 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 14 | РД-37-68/ 28.10.2022 | "АБ" АД гр. Хасково | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ "Хемус", АМ "Тракия", АМ "Марица" и АМ "Струма", за обособена позиция № 4 - АМ "МАРИЦА" - на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково | 261 625,03 | 261 625,03 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 15 | РД-37-51/ 10.10.2022 | "МЕГАИВЕСТ-ХОЛД" ЕООД гр. София | Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ "Хемус", АМ "Тракия", АМ "Марица" и АМ "Струма", за обособена позиция № 5 - АМ "СТРУМА" от км 0+000 до км 166+500 (проектен) на територията на ОПУ София, ОПУ Перник, ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград | 528 540,05 | 528 540,05 |  |  |  | Извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации |
| 16 | РД-37-54/ 15.08.2023 | "МИКОНИ" ООД гр. Смолян | "Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за Обособена позиция № 5 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, бключващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково" | 1 264 238,36 | 1 264 238,36 |  |  |  | Извършване на дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация |
| 17 | РД-37-44/ 30.09.2022 | ДЗЗД "Безопасност запад" ("МЛГ" ЕООД, "КМВ - сиситеми за пътна сигурност" ООД) | Възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция № 1: СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН | 175 139,02 | 175 139,02 |  |  |  | Извършване на дейности по възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища |
| 18 | РД-37-42/ 29.09.2022 | ДЗЗД "ОСП-СЕВЕРОИЗТОК" ("Безопасни пътища" ЕООД, "А.Д. Холд" ООД) | Възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция № 3: СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ | 557 872,68 | 557 872,68 |  |  |  | Извършване на дейности по възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища |
| 19 | РД-37-41/ 27.09.2022 | "Юпитер 05" ООД Пловдив | Възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция № 4 ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БУРГАС, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ | 565 870,05 | 565 870,05 |  |  |  | Извършване на дейности по възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища |
| 20 | РД-37-40/ 27.09.2022 | "Юпитер 05" ООД Пловдив | Възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция № 5: ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, БКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СМОЛЯН И ХАСКОВО | 365 774,47 | 365 774,47 |  |  |  | Извършване на дейности по възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища |
| 21 | РД-37-45/ 30.09.2022 | ДЗЗД "Безопасност запад" ("МЛГ" ЕООД, "КМВ - сиситеми за пътна сигурност" ООД) | Възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция № 6 ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И СОФИЯ | 1 235 536,47 | 1 235 536,47 |  |  |  | Извършване на дейности по възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища |
| 22 | Д-16/ 02.02.2021 | ОБЕДИНЕНИЕ "ВИАПЕРФЕКТ" гр. София ("Виалукс - България" ЕООД гр. София, "Пътперфект" ЕАД гр. София) | Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата за обособена позиция № 1 - СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, включващ области Видин , Враца, Монтана, Ловеч и Плевен | 392 798,33 | 392 798,33 |  |  |  | Извършване на дейности по полагане на хоризонтална маркировка |
| 23 | Д-27/ 19.02.2021 | ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА -МЕГАХИМ" гр. Аксаково ("Зебра" ООД гр. Аксаково, "Мегахим" АД гр. Русе) | Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата за обособена позиция № 2 - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра | 325 383,98 | 325 383,98 |  |  |  | Извършване на дейности по полагане на хоризонтална маркировка |
| 24 | РД-37-9/ 27.05.2020 | ДЗЗД "ИЗТОК МАРК" гр. Варна ("А. Д. ХОЛД" ООД гр. Варна, "ПЪТНА ОРГАНИЗАЦИЯ" ЕООД гр. Варна) | Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата за обособена позиция № 3 - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, включващ области Варна, Добрич, Тъговище и Шумен | 436 865,55 | 436 865,55 |  |  |  | Извършване на дейности по полагане на хоризонтална маркировка |
| 25 | РД-37-10/ 27.05.2020 | ДЗЗД "ИЗТОК МАРК" гр. Варна ("А. Д. ХОЛД" ООД гр. Варна, "ПЪТНА ОРГАНИЗАЦИЯ" ЕООД гр. Варна) | Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата за обособена позиция № 4 - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол | 181 610,13 | 181 610,13 |  |  |  | Извършване на дейности по полагане на хоризонтална маркировка |
| 26 | РД-38-2/ 12.02.2021 | ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЮГ" гр. София ("Зебра" ООД гр. Аксаково, "СД Инженеринг" ЕООД гр. София) | Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата за обособена позиция № 5 - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково | 1 276 573,50 | 1 276 573,50 |  |  |  | Извършване на дейности по полагане на хоризонтална маркировка |
| 27 | РД-38-1/ 28.01.2021 | "КОНСОРЦИУМ БИТУЛАЙТ 2018" гр. София ("Битулайт" ООД гр. София, "Беличански къщи" ЕООД гр. Трявна) | Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата за обособена позиция № 6 - ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, включващ области Благоевград, Кюстендил, Перник и София | 1 860 578,31 | 1 860 578,31 |  |  |  | Извършване на дейности по полагане на хоризонтална маркировка |
| 28 | Д-53 / 11.05.2021г. | "А1 България" ЕАД | Извънгаранционна поддръжка на ИТС по трасето на АМ"Струма" Лот 3.3 | 249 500,00 | 249 500,00 лв. |  |  |  | Поддръжка и ремнот на ИТС по АМ "Сртума", състоящо се в възтановяване на работоспосността на система за пътен трафик. Изпълнение на Договор № Д-53/11.05.2021 за м.февруари, март и април 2023г. |
| 29 | Д-7 / 18.03.2022г. | ДЗЗД "ТРАКИЯ 2021" | Извънгаранционна поддръжка на автоматизирана система за събиране на данни за трафика на Автомагистрали, 1, 2 и 3-ти клас пътища | 116 277,00 | 116 277,00 лв. |  |  |  | Изпълнение на Договор № Д7-18.03.2022 за периода 19.06.2023г. - 18.09.2023г., състоящо се във възстановяване функционалността на автоматични уствойства за преброяване на пътен трафик |
| 30 | Д-176 и Д-177/ 12.12.2019 | Диджитол Смарт Инфраструктура АД | Предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси сключени с Диджитол Смарт Инфраструктура АД | 451 084,04 | 451 084,04 лв. |  |  |  | Предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси |
| 31 | РД-37-30/16.08.2022 | "Бачовски Консулт" ООД | Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти-собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване на линейни обекти с възложител АПИ. За обект: ,,Автомагистрала Русе- Велико Търново", участъци ,,Русе-Бяла" и обход на г.р Бяла от км 0+400 до км 76+200, участък Обход на гр. Бяла, от пресичане с път I-5 до пресичане с път I-5 от км 40+640 до км 76+040 | 109 056,00 | 109 056,00 лв. |  |  |  | Плащане по сертификат за изпълнени дейности по договора за изготвяне и заверяване на оценителски доклади, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти-собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване на линейни обекти . |
| ПАРАГРАФ 51-00 |  |  |  | 73 097 452,36 | 26 370 154,59 | 20 895 824,62 | 4 622 975,15 | 21 208 498,00 |  |
| 1 | РД-33-14/ 23.10.2019 | "Автомагистрали" ЕАД | "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления"- Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03 | 580 475,64 | 580 475,64 |  |  |  | Изразходените средства са за изпълнение на следните видове дейности: 1. Доставка,монтаж и изпитване на анкери R32N; 2. Доставка и монтаж на реперни болтове; 3. Оформяне на облицован пътен окоп; 4. Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС; 5. Изкоп за окопи с дренажи и риголи, съгласно изискванията на ТС; 6. Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка 7. Полагане на асфалтови пластове и подобряване на отводняването 8. Монтиране на ограничителни системи и пътни знаци и полагане на пътна маркировкаи 9. Изграждане на КИС |
|  |  |  | "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления" - Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“ | 1 869 659,05 | 1 869 659,05 |  |  |  | Изразходените средства са за изпълнение на следните видове дейности: 1. Дейности по изпълнение на укрепителна конструкция по линия 1 в т.ч. - Изкопни работи; - Армировка B500B за плоча; - Бетон C30/37 за плоча; - Подложен бетон C8/10 за плоча; - IBO анкери T76/1200 kN, L=40m', през 0.80m шахматно разположени, в това число, доставка, монтаж, циментация, антикорозионна обработка, изпитване на накерите - 420 броя |
|  |  |  | "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления" - Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01 | 855 459,96 | 855 459,96 |  |  |  | Изразходените средства са за изпълнение на следните видове дейности: 1. Доставка и полагане на минерален материал за армонасип; 2. Доставка и полагане на геомрежи за армонасип; 3. Полагане на асфалтови пластове 4. Доставка и полагане на ограничителна система от стомана (ОСП - клас N2W3); 5. Изграждане на дренаж от перфорирани в полупериметър HDPE тръби Ø350 SN8, обвити в геотекстил; 6. Изпитване на анкери до 200 kN; 7. Нефракционен скален материал за банкети; 8. Доставка и полагане на дренажен геокомпозит под и зад армираната насипна конструкция За обекта има подписан Акт 15. |
| 2 | РД-37-3/ 24.10.2022 Допълнително споразумение № 1 (53-00-332/ 24.03.2023) | ДЗЗД "МОСТ ПОКРОВНИК" (ГРОМА ХОЛД ЕООД и ПЪТПРОЕКТ ЕООД) | Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Възстановяване на технико - експлоатационното състояние на моста над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 "Благоевград-Покровник-Падеш-Габрово-граница Северна Македония" | 2 775 819,18 | 2 775 819,18 |  |  |  | Изразходените средства са за изпълнение на следните видове дейности: 1. Разрушване на настилката 2. Част от дейностите свързани с разрушаване на старото мостово съоръжение 3. Земни работи 4. Полагане на асфалтови пластове 5. Монтиране на ограничителни системи и пътни знаци и полагане на пътна маркировка 6. Реконструкция на водопровод 7. Реконструкция на кабели на БТК 8. Реконструкция на опични кабелни линии 9. Изместване на газопровод с дължина 144 м За обекта има подписан Акт 16. |
| 3 | РД-34-1/ 10.02.2023 Доп.спор. 53-00-341/ 28.03.2023 | ОБЕДИНЕНИЕ "НАДЗОР ЮГ" (ДЗЗД) - (ПЪТКОНСУЛТ 200 ЕООД и КОНТПАС ООД) | Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" и пражняване строителен надзор по време на строителство на обект: Възстановяване на технико - експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 "Благоевград-Покровник-Падеш-Габрово-граница Северна Македония" | 102 785,16 | 102 785,16 |  |  |  | Упражняване на строителен надзор по време на строителството |
| 4 | РД-37-58/ 15.09.2023 | ОРС Инфраструктура ООД София | Определяне на изпълнител за проучвателно - проектантски работи и стр-во (инженеринг) за обект : Изграждане на нов мост на път III-9901 "Царево-Варвара-Синеморец-Резово" при км 1+653 | 1 142 214,94 | 1 142 214,94 |  |  |  | Изразходените средства са за изпълнение на следните видове дейности: 1. Дейности по демонтаж на съществуващо мостово съоръжение, в т.ч. изсичане и почистване на строителната площадка от храсти и дребна разстителност; 2. Дейности по Изпълнение на СМР изграждане на новото мостово съоръжение: - Земни работи - Производство и доставка на подложен бетон; - Производство и доставка на бетон за ростверк при стълбове и Кофраж при ростверк на стълбове; - Армировъчна стомана с периодичен профил, клас В500В, вкючително доставка, заготовка и монтаж; - Изпълнение на пробив за пилоти с диаметър ø880mm и 12 бр х L=22.5m при стълб; - Полагане на армопакети от стомана В500С - 12 бр х 1657.5 kg/бр; - Производство и доставка на армопакти за пилоти В500С - 12 бр х 1657.5 kg/бр; - Производство и доставка на Бетон С35/45 12бр - 13.7 m3 с клас на въздействие по околна среда XC1, XF4, XS2 и полагане на бетона. |
| 5 | РД-37-69/ 12.10.2023 | Пътинвест - Инженеринг АД | Определяне на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект: "Изграждане на нов мост на път III-9901 "Царево-Варвара-Ахтопол-Синеморец-Резово" при км 1+653". | 150 693,05 | 150 693,05 |  |  |  | Дейности за извършени консултантски услуги, в т.ч комплексен доклад за оценка на съответствието |
| 6 | 53-00-14143/ 29.11.2023 | Спогодба между Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Автомагистрали“ ЕАД | Разплащане на стари задължения по фактури от 2022 година по договор РД-38-1/ 30.08.2019 год. с предмет: Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус - ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия - ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Ст. Загора, АМ Тракия - ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица - ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция: Обособена позиция № 3: АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Ст. Загора с дължина на пътната мрежа 241,904 км. | 12 949 470,48 | 12 949 470,48 |  |  |  | Разплащане на стари задължения по фактури от 2022 година за изпълнени дейности по задания, класифицирани от ДНСК като основен ремонт |
| 7 | РД-33-7/ 15.09.2020г | ДЗЗД ,,Кубрат" | „Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“. | 3 283 736,02 |  |  | 3283736,02 |  | окончателно плащане по договор за СМР |
| 8 | № РД-33-4/ 27.04.2021г | ДЗЗД "Лот 34 - АБВ" | "Лот 34 Път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково". | 4 072 326,34 |  | 4072326,34 |  |  | междинно плащане по договор за СМР |
| 9 | РД-33-4/ 27.04.2021г | ДЗЗД "Лот 34 - АБВ" | "Лот 34 Път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково". | 3 949 911,02 |  | 3949911,02 |  |  | - окончателно плащане по договор за СМР |
| 10 | РД-36-10/29.09.2020 29.09.2020 | "Ив Контрол Варна" ЕООД | "Лот 34 Път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково". | 166 212,00 |  | 166 212,00 |  |  | междинно плащане по договор |
| 11 | РД-33-4/27.04.2021г. | ДЗЗД "Лот 34 - АБВ", | "Лот 34 Път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково". | 2 293 712,20 | 1402597,19 | 891 115,01 |  |  | индексации по договор за СМР |
| 12 | № РД-37-93/ 25.11.2022г | „Автомагистрали Черно море“ АД | Лот 35 „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра” | 1 472 717,60 |  | 1 472 717,60 |  |  | междинно плащане по договор |
| 13 | РД-37-93/25.11.2022г | „Автомагистрали Черно море“ АД | Лот 35 „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра | 851 789,34 |  | 851 789,34 |  |  | индексации по договор за СМР |
| 14 | РД-37-94/ 25.11.2022г | „Автомагистрали Черно море“ АД | "ЛОТ 36 Път III-9004 "Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, ОБЛАСТ Варна" | 6 428 782,17 |  | 6 428 782,17 |  |  | междинно плащане по договор за СМР |
| 15 | РД-36-14/ 20.10.2020г | "Рутекс" ООД | "ЛОТ 36 Път III-9004 "Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, ОБЛАСТ Варна" | 142 920,00 |  | 142 920,00 |  |  | междинно плащане по договор |
| 16 | РД-37-94/ 25.11.2022г | „Автомагистрали Черно море“ АД | "ЛОТ 36 Път III-9004 "Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, ОБЛАСТ Варна" | 2 381 500,70 | 79939,81 | 2 301 560,89 |  |  | индексации по договор за СМР |
| 17 | РД-33-4/ 27.04.2021г. | ДЗЗД „СЕЛВИОВО 2020“ | Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна | 1 381 349,25 | 966944,48 | 414 404,77 |  |  | индексации по договор за СМР |
| 18 | РД-33-10/ 23.12.2020г | "ИСА 2000" ЕООД | "Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая , област София" | 794 223,03 |  |  | 794 223,03 |  | окончателно плащане по договор за СМР |
| 19 | РД-33-10/ 23.12.2020г | "ИСА 2000" ЕООД | "Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая , област София" | 2 235 122,43 | 1486020,85 | 204 085,48 | 545 016,10 |  | индексации по договор за СМР |
| 20 | Споразумение № 08-00-1651 от 06.11.2023г | Община Бургас | Проект № BG16RFOP001-7.001-0038-C01 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион - Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“ | 21 208 498,00 |  |  |  | 21 208 498,00 | трансфер по Споразумение № 08-00-1651 от 06.11.2023г |
| 21 | РД-37-1/08.06.2023 | „Трансконсулт - 22“ ЕООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-3 ,,Граница ОПУ Ловеч - с. Джурово - с. Осиковица - с. Осиковска Лакавица - гр. Правец - с. Разлив - с. Трудовец - гр. Ботевград" от км 170+730 до км 204+200 | 167 083,00 | 167 083 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи. |
| 22 | РД-37-3/07.11.2022 | ИСА 2000“ ЕООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-86 ,,Соколовци-Смолян-Средногорци“ от км 94+200 до км 125+727 | 158 694,48 | 158 694,48 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи. |
| 23 | РД-37-1/30.03.2023 | „Трансконсулт - 22“ ЕООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-133 ,,Граница ОПУ Враца - Септемврийци - Вълчедръм - Мокреш - /о.п. Монтана-Лом/" от км 36+368 до км 70+349 | 160 588,80 | 160 588,80 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи. |
| 24 | РД-37-8/04.05.2020 | „Трансконсулт - 22“ ЕООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-861 ,,Лъки-Джурково-м. Здравец-м. Момина вода-м. Рожен /II-86 Чепеларе-Соколовци/" от км 31+040 до км 42+971 | 100 800,00 | 100 800 |  |  |  | Плащане по Сертификат №2 за изпълнени втори и трети междинен етап от договора- 60 % от цената за проектантски работи. Окончателно предаден и приет технически проект. |
| 25 | РД-37-62/24.10.2022 | „Илия Бурда“ ЕООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-73 ,,ОПУ Шумен-Лозарево /Карнобат-Бургас/“ от км 43+500 до км 90+332 | 177 600,00 | 177 600 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи. |
| 26 | РД-37-14/13.08.2020 | „Ий Кей Инфра“ ДЗЗД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-1906 ,,/Гоце Делчев-граница Гърция/-Копривлен-п.к. Нова Ловча-Парил-Голешево-Петрово-Катунци от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500“ | 193 919,76 | 193 919,76 |  |  |  | Плащане по Сертификат №2 за изпълнени втори и трети междинен етап от договора- 60 % от цената за проектантски работи. Окончателно предаден и приет технически проект. |
| 27 | РД-32-1/13.04.2023 | Илия Бурда“ ЕООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-197 ,,Гоце Делчев-Сатовча-Доспат-Борино-Тешел-Девин" от км 41+900 до км 88+177 | 242 400,00 | 242 400 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи. |
| 28 | РД-37-8/07.02.2023 | „АМ Хемус-2016“ ДЗЗД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-2 ,,п.в. Белокопитово-Разград" от км 93+500 до км 133+794 | 243 926,40 | 243 926,40 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи. |
| 29 | РД-32-1/13.04.2023 | "Инфра Про Консулт" ООД | Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-197 ,,Гоце Делчев-Сатовча-гр. Смолян" в участъка от км 0+000 до км 41+900 | 155 856,00 | 155 856 |  |  |  | Плащане по Сертификат №1 за изпълнен първи междинен етап от договора - 40 % от цената за проектантски работи.. |
| 30 | РД-37-81/26.10.2023 | ДЗЗД Трансконсулт група БГ | Виадукт при км 59+727 на АМ Тракия | 15 390,00 | 15 390,00 |  |  |  | Авансово предоставени средства за строителен надзор |
| 31 | РД-37-8/19.06.2019 | НИВЕЛ СТРОЙ | Рударци -Кладница | 342 856,36 | 342 856,36 |  |  |  | Изпълнение на заключеителни дейности по укрепване на свлачище към Допълнително споразумение № 53-00-13637/20.12.2021 г. |
| 32 | РД-34-4/15.04.2023 | Трансконсулт БГ | Рударци -Кладница | 48 960,00 | 48 960,00 |  |  |  | Упражняване наавторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекта. |
| ПАРАГРАФ 52-00 |  |  |  | 244 723 695,01 | 177 036 846,64 | 3 601 007,08 | 27 207 794,68 | 36 878 046,61 |  |
| 1 | Д-114/13.11.2023г. | "Лирекс БГ" ООД | Доставка на компютърни конфигурации | 231 988,00 | 231 988,00 |  |  |  | Плащане по договор Д-114/13.11.2023г. за доставка на компютърни конфигурации. |
| 2 | Д-32/11.7.2022г. | "Лирекс БГ" ООД | Доставка на мрежови устройства. | 297 000,00 | 297 000,00 |  |  |  | Плащане по договор Д-32/11.7.2022г., съгласно чл.5, ал.1 за Доставена и внедрена Система за управление и наблюдение на мрежови устройства. |
| 3 | № Д-122 / 29.11.2023 г. | ИФЕЛОУС ООД | Изграждане на защитена инфраструктура за СВИП чрез доставка, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 |  |  |  | Всички дейности, включени в предмета и обхвата на договора са реализирани в пълно съответствие с „Технически спецификации“ на Възложителя и „Техническо предложение“ на Изпълнителя в срок и качествено (без забележки), включително доставка, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID), съгласно заложените изисквания в Приложение 1 – Техническа спецификация за обществената поръчка. |
| 4 | 163/30.12.2015 | ДЗЗД "АМ СТРУМА" 3.1 | Проектиране и строителство на пътната част на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000 | 4 013 331,66 |  | 1 003 332,92 |  | 3 009 998,74 | Позиция 1100 „Предоставяне на застраховки“, Позиция 2100 „Земни работи“, Позиция 2200 „Пътна конструкция до ниво преди износващ пласт“, Позиция 2300 „Износващ пласт на асфалтобетоново покритие“, Позиция 2500 „Пътни принадлежности“, Позиция 4100 „Преместване, реконструкция и изграждане на електрически мрежи и съоръжения“, Позиция 4500 „Преместване и реконструкция на съществуващи комуникационни линии и съоръжения“, Позиция 6000 „Ландшафтно оформяне, рекултивация и възстановяване на околната среда“, Позиция 8100 „Център за контрол на трафика“, Позиция 8200 „Система за регионално управление на пътната инфраструктура“, Позиция 9100 „Комуникация и публичност“ и Позиция 9990„Сума за непредвидени разходи“ |
| 5 | 163/30.12.2015 | ДЗЗД "АМ СТРУМА" 3.1 | Проектиране и строителство на пътната част на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000- Индексация | 2 491 162,46 |  | 622 790,62 |  | 1 868 371,84 | Индексация към сертификат за междинно плащане №29 |
| 6 | РД-33-15/16.10.2018 | ДЗЗД "ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР" | „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ | 1 252 506,83 |  |  |  | 1 252 506,83 | В сертификат за междинно плащане № 7 са включени работи по основен договор - Земни работи по сметка 2.1, Асфалтови работи по сметка 2.2, Пътни работи по сметка 2.3 и Пътни знаци и маркировка по сметка 2.4 от одобрената КСС за обекта, по финансови разходи по иск, свързан с подписания за обекта акт. Обр. 10; по нови видове работи по иск, свързан с подписания за обекта акт. Обр. 10 и по КСС за допълнителни работи във връзка с изграждане на осветление на мостовото съоръжение. |
| 7 | РД-33-15/16.10.2018 | ДЗЗД "ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР" | „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ | 156 126,90 |  |  |  | 156 126,90 | Индексация към сертификат за междинно плащане № 7 |
| 8 | 53-00-1323/11.02.2019 | ДЗЗД "АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018" | Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери | 1 364 425,78 |  |  |  | 1 364 425,78 | Пътни знаци и маркировка и Технологична част. |
| 9 | 53-00-1323/11.02.2019 | ДЗЗД "АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018" | Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери | 915 256,81 |  |  |  | 915 256,81 | Сертификат за индексация №8 към Сертификат за междинно плащане №19 |
| 10 | РД-37-43/28.09.2018 | “ПСТ ГРУП“ ЕАД | Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400 | 1 599 653,28 |  |  |  | 1 599 653,28 | В сертификата са отчетени изпълнени Земни работи по сметка 2.1, Асфалтови работи по сметка 2.2, Пътни работи по сметка 2.3 и Пътни знаци и маркировка по сметка 2.4 от одобрената КСС за обекта |
| 11 | РД-37-28/22.12.2021 | ЕВРОПА-2022 ДЗЗД | Определяне на изпълнител на строителство на обект АМ "Европа" от км 32+447.20 до км 48+903 | 37 194 503,96 |  | 1 859 725,20 | 8 623 072,33 | 26 711 706,43 | 1100 – земни работи, фрезоване, разваляне, демонтаж; 1200 – асфалтови пластове; 1300 –пътни работи, вертикална и хоризонтална сигнализация, дренажни и отводнителни системи; 1400 – ограничителни системи и безопасност на движението;Част конструктивна; Част водоснабдяване и канализация; Част електрическа – позиция; 4300 – реконструкция на въздушни електропроводни линии 220 кV; Допълнителни разходи |
| 12 | РД-37-28/22.12.2021 | ЕВРОПА-2022 ДЗЗД | Определяне на изпълнител на строителство на обект АМ "Европа" от км 32+447.20 до км 48+904 - Индексация | 7 901 964,90 |  |  | 7 901 964,90 |  | Сертификат за индексация № 1 към СМП 2 |
| 13 | РД-37-28/22.12.2021 | ЕВРОПА-2022 ДЗЗД | Определяне на изпълнител на строителство на обект АМ "Европа" от км 32+447.20 до км 48+904 - Индексация | 9 822 843,56 |  |  | 9 822 843,56 |  | Сертификат за индексация № 2 към СМП 3 |
| 14 | РД-37-28/22.12.2021 | ЕВРОПА-2022 ДЗЗД | Определяне на изпълнител на строителство на обект АМ "Европа" от км 32+447.20 до км 48+904 - Индексация | 18 083 827,03 | 18 083 827,03 |  |  |  | Сертификат за индексация № 3 към СМП 4 |
| 15 | РД-37-26/27.07.2022 | ДЗЗД "ЕВРОПА" | Консултантски услуги и СН на АМ Европа" от км 32+447.20 до км 48+903" | 752 273,89 |  |  | 752 273,89 |  | Осъществен строителен надзор |
| 16 | РД-37-6/24.01.2023 | ДЗЗД "АМ СТРУМА 3.1" | Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 | 5 551 867,94 | 5 551 867,94 |  |  |  | Високи пилоти. Стена 1 (до км. 365+990),Сондажно - изливни пилоти и микропилоти за фундамент, фундаментна плоча,Тунел, Стена 2 |
| 17 | РД-37-6/24.01.2023 | ДЗЗД "АМ СТРУМА 3.1" | Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 | 4 298 816,32 | 4 298 816,32 |  |  |  | Високи пилоти. Стена 1 (до км. 365+990),Сондажно - изливни пилоти и микропилоти за фундамент, фундаментна плоча,Тунел, Стена 2 |
| 18 | РД-37-6/24.01.2023 | ДЗЗД "АМ СТРУМА 3.1" | Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 | 11 150 028,28 | 11 150 028,28 |  |  |  | Фундаментна плоча, портали, пълнежен бетон, покривна плоча |
| 19 | РД-37-14/27.02.2023 | ДЗЗД „СН АМ СТРУМА ЛОТ 3.1“ | „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“ | 329 103,00 | 329 103,00 |  |  |  | Осъществен строителен надзор |
| 20 | РД-37-14/27.02.2023 | ДЗЗД „СН АМ СТРУМА ЛОТ 3.1“ | „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“ | 329 103,00 | 329 103,00 |  |  |  | Осъществен строителен надзор |
| 21 | РД-37-5/24.01.2023 | ДЗЗД "ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР" | „Проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за Обособена позиция № 1: Подучастък 1“ | 6 421 735,94 | 6 421 735,94 |  |  |  | Сертификат за окончателно плащане за на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма” Лот 3.1 Тунел „Железница” за Обособена позиция № 1: Подучастък 1 - високи пилоти, тунел, стена 2, стена 1а, портали, пълнежен бетон, покривна плоча, стена 1, контрафорс, мониторинг, проби. |
| 22 | РД-37-3/12.03.2019 | ДЗЗД "ТЕС КОНСУЛТ" | „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ | 115 158,34 |  | 115 158,34 |  |  | Осъществен строителен надзор |
| 23 | РД-37-15/27.02.2023 | ДЗЗД "ТЕС КОНСУЛТ" | Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект: Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" за обособена позиция №1, Подучастък №1 | 139 320,00 | 139 320,00 |  |  |  | Осъществен строителен надзор |
| 24 | РД-32-4/16.11.2018 | КОНСОРЦИУМ "СТРАБАГ БПА" ДЗЗД | Изготвяне на технически проект и строителство(инженеринг) на обект: Модернизация на Път I-8 "Калотина-СОП" от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка - Индексация | 7 539 658,77 | 7 539 658,77 |  |  |  | Земни работи, банкети, укрепителни работи по откоси, подосновни и основни пластове, асфалтови работи, отводняване, бетонови работи – пътна плоча, тротоарни блокове, парапети, ОСП, хидроизолационни работи, шумозащитни съоръжения, мрежи за пътища, маркировка, и пътни знаци, ландшафтно оформяне, реконструкция на ТТ и оптични кабели, |
| 25 | РД-32-4/16.11.2018 | КОНСОРЦИУМ "СТРАБАГ БПА" ДЗЗД | Изготвяне на технически проект и строителство(инженеринг) на обект: Модернизация на Път I-8 "Калотина-СОП" от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка - Индексация | 5 869 258,91 | 5 869 258,91 |  |  |  | Сертификат за индексация № 14.1 към сертификат за Междинно плащане № 14 |
| 26 | Д-36/23.03.2020 | ИТС ТРАКИЯ ДЗЗД | Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ | 609 924,00 | 609 924,00 |  |  |  | Изработване на технически проект |
| 27 | РД-35-8/09.09.16 | АлвеКонсулт | Упражняване на постоянен авторски надзор на Западна дъга | 107 640,00 |  |  | 107 640,00 |  | Упражняване на постоянен авторски надзор на Западна дъга |
| 28 | РД-32-5/03.09.2019 | ДЗЗД МБ ЛОТ 2 | Мездра- Ботевград Лот 2 | 813 718,60 | 813 718,60 |  |  |  | Сертификат за индексация към Сертификат за междинно плащане |
| 29 | РД-32-5/03.09.2019 | ДЗЗД МБ ЛОТ 2 | Мездра- Ботевград Лот 2 | 5 136 562,55 | 5 136 562,55 |  |  |  | Сертификат за индексация към Сертификат за междинно плащане |
| 30 | РД-37-10/18.10.2019 | БОНОНИЯ КОНСУЛТ | Видин -Ботевград от км 3+757 до км 33+400 | 356 160,00 | 356 160,00 |  |  |  | Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекта. |
| 31 | РД-36-18/19.12.2019 | Виа План Бурда | Видин -Ботевград от км 3+757 до км 33+400 | 34 560,00 | 34 560,00 |  |  |  | Упражняване наавторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекта. |
| 32 | РД 37-111/30.12.2022 | ГБС Инфраструктурно строителство | Плодовитово -Асеновград, мост над р.Марица | 8 324 407,36 | 8 324 407,36 |  |  |  | Изпълняват се дейности по изграждане на временен път за достъп, шлицови стени при опорите, шлицови пилоти при устой „Първомай“, изливни пилоти при всички оппори и устой „Граина“, ростверки при устой „Първомай“, устой „Граина“ и опори 1,2,3; фундаментна плоча и гардбаластова стена при устой „Първомай“, стълбове, капители и ригели при опори 1 и 2, капител при стълб 3, шпунт при стълб 4 и устой „Градина“, монтаж на лагери при устой „Градина“; монтаж на метална капителна конструкция за отвори 1 и 2. |
| 33 | РД-37-21/15.06.2022 | Т7 КОНСУЛТ | Плодовитово -Асеновград, мост над р.Марица | 37 656,00 | 37 656,00 |  |  |  | Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекта. |
| 34 | РД-33-13/21.10.2016 | Северозапад Лот 1 | Видин -Ботевград от км 3+757 до км 33+400 | 3 188 437,28 | 3 188 437,28 |  |  |  | Сертификат за индексация към Сертификат за междинно плащане |
| 35 | РД-33-13/21.10.2016 | Северозапад Лот 1 | Видин -Ботевград от км 3+757 до км 33+400 | 14 488 938,83 | 14 488 938,83 |  |  |  | Изпълнение на дейности по: отнема се хумусният пласт, механична стабилизация и насип.Изграждат се водостоци. Работи се по реконструкцията на тръбопроводи, оптичен кабел и по пресичанията с ВЛ 20 kV. Дейности по големите съоръжения. |
| 36 | РД-33-12/18.10.2019 | Геопът Лот 1 | Мездра- Ботевград Лот 1 | 2 536 420,20 | 2 536 420,20 |  |  |  | Изпълнение на дейности по: големи и малки съоръжения, полагане на асфалтови пластове.Изпълнение на облицовани отводнителни окопи, италиански улеи за отводняване на пътни насипи, изпарителни басейни, линейни отводнители тип ACO, каломаслоуловители, банкети. Изпълнение на ОСП, озаленяване и охумосяване |
| 37 | Д-122/21.12.2018 | АВТОМАГИСТРАЛИ | АМ ХЕМУС от км 87+800 до км 139+340 | 21 663 966,00 | 21 663 966,00 |  |  |  | Изпълнение на дейности по: циментова стабилизация 20см, полагане на основен асфалтов пласт тип "Ао", долен пласт – биндер, долен пласт банкети и изграждане на линейни отводнители, големи съоръжения. Изпълняват се облицовки по откоси на водостоци 5110/5110 на пътни връзки на ПВ „Плевен“ и лица на Армопнасипи – система Муралекс. Полага се основен пласт от трошен камък на директно трасе от км 135+780 до км 139+340 и по пътни връзки на ПВ „Плевен“. Изгражда се колектор и дренаж от км 136+400 до км 136+840. |
| 38 | РД-34-5/10.11.2017 | ДЗЗД Консултанти Хемус 2 | АМ ХЕМУС от км310+940 до км 327+260 | 43 994,26 | 43 994,26 |  |  |  | Изпълнение на дейности в Етап III – срок за съобщаване на дефекти. |
| 39 | РД-36-19/20.12.2019 | ХЕМУС КОНСУЛТ | АМ ХЕМУС от км 87+800 до км 139+340 | 462 769,20 | 462 769,20 |  |  |  | Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекта. |
| 40 | РД-32-5/03.09.2019 | МБ ЛОТ 2 | Мездра- Ботевград Лот 2 | 34 053 475,21 | 34 053 475,21 |  |  |  | Изпълнение на дейности по: големи и малки съоръжения, полагане на асфалтови пластове.Изпълнение на облицовани отводнителни окопи, италиански улеи за отводняване на пътни насипи и банкети. Изпълнение на ОСП. |
| 41 | РД-32-5/03.09.2019 | МБ ЛОТ 2 | Мездра- Ботевград Лот 2 | 20 589 339,01 | 20 589 339,01 |  |  |  | Сертификат за индексация към Сертификат за междинно плащане |
| 42 | РД-33-16/18.12.2019 | АВТОМАГИСТРАЛИ | АМ ХЕМУС от км 222+000 до км 310+940 | 3 272 810,95 | 3 272 810,95 |  |  |  | Изпълнение на дейности по изграждане на п.в. Буховци Юг |
| ПАРАГРАФ 54-00 |  |  |  | 1 769 541,00 | 1 769 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | РМС № 744/20.10.2023 г. | н/п | ,,Автомагистрала Русе- Велико Търново", участъци ,,Русе-Бяла" и обход на г.р Бяла от км 0+400 до км 76+200 | 1 769 541,00 | 1 769 541,00 |  |  |  | Изплащане на равностойно парично обезщетение - превеждане по сметката на ОУ на област Русе |