ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2016 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2016 г.

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките

ІV. Преглед на изпълнение на програмите

1.Програма 2100.01.01

2. Програма 2100.01.02

3. Програма 2100.02.01

4. Програма 2100.02.02

5. Програма 2100.03.01

6. Програма 2100.03.02

7. Програма 2100.04.01

8. Програма 2100.04.02

9. Програма 2100.05.00

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии и търговски дружества“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

| Министър на регионалното развитие и благоустройството Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат Финансови контрольори Дирекция „Вътрешен одит“ Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| --- | --- | --- |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 528/529 | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Тел: (02) 988 17 51 |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405 520 |
| Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ Тел: (02) 9405 411 |  | Дирекция „Правна" Тел: (02) 9405 443 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство” Тел: (02) 9405 506 |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405 512 |
| Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Тел: (02) 9405 487 |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405 479 |
| Дирекция „Концесии и търговски дружества“ Тел.(02) 9405 317 |  | Дирекция „Обществени поръчки“ Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Тел.(02) 9405 489 |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 |  |  |
| Дирекция „Благоустройство и геозащита” Тел. (02) 9405 514 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405 387 |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405 417 |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  | Агенция „Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 111), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

С горепосочения Устройствен правилник на МРРБ, през  2016 г. са направени следните организационни промени:

1. Съкращават се следните щатни бройки:

1.1. В дирекция „Концесии“ — 15 щатни бройки;

1.2. В дирекция „Сигурност“ — 9 щатни бройки;

1.3. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ — 8 щатни бройки;

1.4. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ — 11 щатни бройки;

1.5. В дирекция „Благоустройство и геозащита“ — 1 щатна бройка;

2. Закриват се структурните звена: дирекция „Концесии“ - 15 щатни бройки;  дирекция „Сигурност“ - 9 щатни бройки; дирекция „Информационни и комуникационни системи“ - 8 щатни бройки; дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ - 11 щатни бройки;

3. Създава се дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ с два отдела и обща щатна численост – 17 бр., от които отдел „Системи за сигурност“ - 7 бр., отдел „Информационно обслужване“ – 9 бр.;

4.  Създава се дирекция „Концесии и търговски дружества“ с щатна численост – 11 бр.;

5. Променя се наименованието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на „Градско и регионално развитие“;

6. Променя се наименованието „представител в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел“ на „представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз“;

7. Намалява се щатната численост на дирекция „Благоустройство и геозащита“ от 12 бр. на 11 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“;

8. Увеличава се щатната численост на дирекция „Жилищна политика“ от 18 бр. на 19 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегии и програми“.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2016 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 год., Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Заповед № РД-02-14-27/19.01.2016 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 270 907 000 лв.

По Уточнен план към 31.12.2016 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 343 853 123 лв., а са отчетени 366 603 571 лв. или 106,62 % спрямо уточнения план.

Изпълнението на приходите към 31.12.2016 г. е както следва:

Приходи и доходи от собственост                                                                     2 224 916 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                               797 004 лв.

- Приходи от наеми на имущество и земя                                                              1 427 709 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                              203 лв.

- Държавни такси                                                                                              361 973 631 лв.

Събраните приходи са от:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 292 987 823 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксите за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Налице е ръст от 35%, формиран почти изцяло от нарастване на приходите от винетни такси.

- Други такси по тарифата в размер на 48 179 511 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

- Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване   на  кадастрална,   геодезическа  и  картографска  информация  за  нуждите  на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 16 544 653 лв.;

- Такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК и постъпват по транзитната сметка на ДНСК - 3 913 206 лв. Изпълнението на параграфа е в размер на 64 % към 31.12.2016 г. Причината за това е, че при изготвянето на бюджетната прогноза на ДНСК за периода 2015-2017 г., за база служи утвърдения бюджет със ЗДБРБ за 2014 г., в който не е отчетено влиянието на изменението на ЗУТ от края на 2012 г., с което част от контролната дейност на ДНСК бе прехвърлена на общините. Показателите за изпълнението на дейността на ДНСК са намелени (в сравнение с 2012 и 2013 г.). В резултат на това, очакваните постъпления от приходи ще намалеят през тригодишния отчетен период.

- приходи от държавни такси по Тарифа 14, събирани от МРРБ-ЦУ – 348 438 лв.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 1 195 605 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви  за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.

- Други приходи                                                                                                      1 974 758 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/6 734 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 526 690 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 277 683 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 68 371 лв.; От други неданъчни приходи – 1 245 490 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от  вторични суровини и дървен материал;  приходи  по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите                                          /-/ 505 350 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                           /-/ 466 547 лв.

- Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия  /-/ 38 803 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.

- Приходи от концесии                                                                                             435 225 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл. 81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл. 22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж  и 10 % се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира плажа.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната            50 000 лв.

Дарение от „Метро Кеш енд Кери“ Русе на Агенция „Пътна инфраструктура“ по договор за ремонт на път.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина      /-/ 754 214 лв.

- Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за полигон „Ново село“ – 2 034 995 лв.

- Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за изграждането на моста над река Мараж на пътя за полигон „Ново село“- 210 000 лв.

- Възстановени средства на Република Гърция във връзка с прекратяване на дейностите по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите (HiPERB) /-/ 2 990 209 лв.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 270 907 000 | 343 853 123 | 366 603 571 |
| Данъчни приходи | 0 | 0 |  |
| Неданъчни приходи | 270 907 000 | 343 853 123 | 366 603 571 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 284 000 | 2 284 000 | 2 224 916 |
| Държавни такси | 263 273 300 | 336 977 300 | 361 973 631 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 499 700 | 2 499 700 | 1 195 605 |
| Приходи от концесии | 4 500 000 | 1 447 129 | 435 225 |
| Други | -1 650 000 | -1 650 000 | 1 469 408 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 2 294 994 | -695 214 |

- Отчет на разходите

При уточнен план от 1 691 435 836 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 673 764 380 лв. или 98,96% изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                          39 358 484 лв.

- Издръжка    	                        412 827 567 лв.

- Капиталови разходи       1 221 578 329 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 326 564 500 | 1 691 435 836 | 1 673 764 380 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 2 760 000 | 1 007 057 284 | 1 006 703 433 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 2 381 700 | 4 016 700 | 3 738 810 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | 378 300 | 1 003 040 584 | 1 002 964 623 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 285 851 300 | 648 492 633 | 631 867 706 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 254 582 400 | 607 733 267 | 591 183 427 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 31 268 900 | 40 759 366 | 40 684 279 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 27 593 300 | 23 270 876 | 22 738 133 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 647 200 | 8 003 757 | 7 721 458 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 19 946 100 | 15 267 119 | 15 016 675 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 3 050 800 | 3 995 635 | 3 837 537 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 873 200 | 718 035 | 689 887 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 177 600 | 3 277 600 | 3 147 650 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 7 309 100 | 8 619 408 | 8 617 571 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети, ССДЕС и чужди средства | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети, ССЕС и чужди средства |
|  | Общо разходи | 1 892 738 947 | 79 932 583 | 79 932 583 | 0 | 1 812 806 364 | 1 593 831 797 | 218 974 567 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 1 080 714 824 | 4 658 264 | 4 658 264 | 0 | 1 076 056 560 | 1 002 045 169 | 74 011 391 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 77 750 201 | 3 738 810 | 3 738 810 | 0 | 74 011 391 | 0 | 74 011 391 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | 1 002 964 623 | 919 454 | 919 454 | 0 | 1 002 045 169 | 1 002 045 169 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 776 826 744 | 40 147 042 | 40 147 042 | 0 | 736 679 702 | 591 720 664 | 144 959 038 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 734 849 735 | 38 884 250 | 38 884 250 | 0 | 695 965 485 | 552 299 177 | 143 666 308 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 41 977 009 | 1 262 792 | 1 262 792 | 0 | 40 714 217 | 39 421 487 | 1 292 730 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 22 742 271 | 22 672 169 | 22 672 169 | 0 | 70 102 | 65 964 | 4 138 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 721 458 | 7 721 458 | 7 721 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 15 020 813 | 14 950 711 | 14 950 711 | 0 | 70 102 | 65 964 | 4 138 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 3 837 537 | 3 837 537 | 3 837 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 689 887 | 689 887 | 689 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 3 147 650 | 3 147 650 | 3 147 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 8 617 571 | 8 617 571 | 8 617 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 326 514 400 | 1 727 693 436 | 1 892 738 947 |
| Общо финансиране: | 326 514 400 | 1 727 693 436 | 1 892 738 947 |
| По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: | 326 514 400 | 1 551 672 853 | 1 497 743 797 |
| Собствени приходи | 270 907 000 | 343 853 123 | 376 176 350 |
| Субсидия от държавния бюджет | 55 607 400 | 1 207 819 730 | 1 121 567 447 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 0 | 176 020 583 | 394 995 150 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  | 176 020 583 | 176 020 583 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  | 138 688 010 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  | 36 139 509 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  | 44 147 048 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |

ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

С ефективното управление и изпълнение на ОПРР и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел  намаляване регионалните различия;

Заложените за 2016 г. оперативни цели са изпълнени. По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) (България – Сърбия, България – Турция и България – Македония) за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите, както и чрез процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми.

- Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма ОПРР 2014-2020;

- Успешно приключване на ОПРР 2007-2013;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по ОПРР 2014-2020;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

- Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;

- Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;

- Повишаване експлоатационните качества на жилищата и комфорт на обитаване;

- Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;

- Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти);

- Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;

- Гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

През 2016 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП за периода 2007-2013 г. се извърши ритмично, съгласно установените срокове.

По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, целите също са изпълнени, извършиха се финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12.2015 г.

Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2016 г. бяха получени проектните предложения по първите покани по трите програми по ИПП, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 17 август 2015 г. с наличен финансов ресурс от 12 687 304 евро и краен срок за получаване на предложения - 18 януари 2016 г. В рамките на крайния срок са постъпили 388 проектни предложения. Съвместния комитет за наблюдение взе решение на свое заседание да увеличи разполагаемия бюджет на поканата с наличните средства за 2018 г. (в размер на 5 883 125 евро) и така разполагаемият бюджет за финансиране на проекти е 18 570 429 евро. добри за финансиране След проведени преговори с водещите партньори на проектните предложения, одобрени за финансиране по първата покана за подаване на предложения, и на проекти от списъка с резерви, Съвместният комитет за наблюдение взе решение за сключване на договори за изпълнение на 37 проекта.

Към края на 2016 г. са сключени общо 35 договора за субсидия, разпределени, както следва:

Приоритетна ос „Устойчив туризъм“ – 12 проекта на обща стойност 5 834 012 евро;

Приоритетна ос „Младежи“ – 13 проекта  на обща стойност 4 754 487 евро;

Приоритетна ос „Околна среда“ – 10 проекта на обща стойност 5 362 361 евро.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Македония 2014-2020

Към крайния срок - 25 януари 2016 г. на публикуваната на 23 септември 2015 г. първа покана за набиране на проектни предложения с разполагаем бюджет от 7 240 469 евро бяха получени 213 проекта. След приключването на техническата оценка и оценката на качеството и решение на Съвместният комитет за наблюдение за добавяне на средствата по програмата за 2018 г. към наличния бюджет по първата покана на заседание, проведено на 23.06.2016 г., Съвместният комитет за наблюдение одобри за финансиране 44 проекта на стойност 10 134 755 евро.

След проведени преговори с водещите партньори на проектите предложени за финансиране и на проектите от резервния списък, 46 проекта бяха одобрени за сключване на договори за субсидия. През октомври 2017 г. бяха подписани  45 договора с водещите партньори от допустимия регион между Република България и Република Македония на обща стойност 9 645 323 евро, разпределени по приоритетни оси както следва:

Приоритетна ос 1 „Околна среда" – 14 проектни предложения на обща стойност 3 864 831 евро;

Приоритетна ос 2 „Туризъм" – 14 проектни предложения на обща стойност 4 017 478 евро;

Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност" – 17 проектни предложения на обща стойност 1 763 014 евро.

Съгласно решение на Съвместния комитет за наблюдение договорът по проект CB006.1.21.192 на стойност 483 464,43 евро не беше подписан, тъй като не бяха предоставени необходимите документи.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Турция 2014-2020

Към крайния срок - 16 март 2016 г. на публикуваната на 16 ноември 2015 г. първа покана за набиране на проектни предложения с разполагаем бюджет от 11 028 255 евро, бяха получени 195 проекта. С решение на Съвместния комитет за наблюдение бяха одобрени за финансиране 39 проекта на обща стойност 10 750 816 евро, разпределени по приоритетните оси, както следва:

Приоритетна ос 1 „Околна среда“ - 16 проекта на стойност 5 344 654 евро;

Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ - 23 проекта на стойност 5 406 162 евро.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Изготвeни са и са одобрени от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2015 г.;

- Изготвена е последваща оценка на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г.;

- Актуализиран е проектът на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони (ЦИП), която се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната – целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България,  Родопите,Странджа-Сакар, погранични, планински и полупланински слабо развити райони“. Осъществена координация с МЗХ-ОП ПРСР, МТСП и МОН, като в програмата са включени мерки предложени от тях;

- Създадена е междуведомствена работна група за определяне на критерии и показатели за избор на проектни предложения за изпълнение на ЦИП. Изготвено е проектопредложение за критерии и показатели за селекция на проектни предложения;

- Проведени са  срещи с областните управители за представяне и обсъждане на проектни предложения за изпълнение на ЦИП по  подпрограмите за Северозападна България, Родопи и Странджа-Сакар;

- Изготвена е съгласувателна преписка по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за повторно съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за одобряване на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони;

- Изготвена и приета от МС е Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 /области/;

- Извършена e подготовка и организация на процеса на разработване и приемане от Народното събрание на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР);

- Разработено и прието от  Народното събрание е  предложение за   Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗД на ЗРР);

- Подготвен е  проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и е проведена процедурата по приемането му от Министерски съвет;

- Организирано е участието на представители на МРРБ в среща на Направляващата група на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния” (V4+2) във връзка с прилагането на „Обща стратегия за пространствено развитие на страните от V4+2“, гр. Прага, Чехия;

- С Решение № 735 на МС от 08.09.2016 г. бе приета Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програмата за нейното изпълнение за периода 2016-2019 г. Документите бяха публикувани на електронната страница на МРРБ и на Портала за децентрализация. Впоследствие тези два документа бяха преведени на английски език и публикувани на гореспоменатите електронни страници;

- Извършени са дейности, свързани с организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) – обновяване на състава на Съвета, организиране и провеждане на заседания;

- Извършени са дейности, свързани с прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Eтикета) и подготовка за провеждане на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета;

- Изпълнение на дейностите по мониторинг на административно-териториалните единици (АТЕ) и териториалните единици (ТЕ) и актуализация на категоризацията им - възложена бе обществена поръчка с предмет: „Мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ в Република България”. Поръчката беше изпълнена в срок. Със Заповед № 02-14-704 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.09.2016 г., бяха утвърдени новите категории на общините и населените места;

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

- Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура в трансграничния регион;

- Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони, чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурс;

- Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на ползване;

- Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност;

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност г. | Отчетено с натрупване към 31.12.2016 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2016 г. |
| 1.Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура | Брой | 600 000 | 1 828 080 | 1 687 920 |
| 2.Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация | Брой | 800 | 1 792* | 0 |
| 3.Икономия на енергия от обновяване на сградите(MWh) | МWh | 245 000 | 214 169 | 45 987 |
| 4.Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.) | Брой | 230 000 | 7 891 343 | 2 991 673 |
| 5.Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции | Брой | 500 000 | 1 179 603** | 1 046 810** |
| 6.Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура | Брой | 20 000 | 281 010*** | 699*** |
| 7.Изготвени технически паспорти и технически обследвания | Брой | 180 |  | 299 |
| 8.Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати | Брой | 180 |  | 298 |
| 9.Проведена широкомащабна информационна кампания | Брой | 4 |  | 4 |
| 10.Изпълнени СМР | Брой | 180 |  | 156 |
| 11.Изготвени инвестиционни проекти | Брой | 180 |  | 298 |
| 12.Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на съшествуващата дребномащабна физическа и социална инфраструктура | Брой проекти | 140 |  | 72 |
| 13.Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси | Брой проикти | 170 |  | 107 |
| 14. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020)-РПР | % | 10 |  | 10 |
| 15. Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализация | Брой мероприятия | 20 |  | 29 |

*капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища

**отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите

***индикаторът включва и студенти

1.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

През 2016 г. по програмите, съфинансирани по ИПП за периода 2007-2013 г., приключиха успешно дейностите по финансираните проекти, допринасящи за постигането на показателите за полза/ефект.

По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са общо 7 проекта, като 3 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ на обща стойност 1 438 642 евро и 4 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“ на обща стойност 376 001 евро;

По Програмата за ТГС България - Македония 2007–2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са общо 5 проекта, като 2 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ на обща стойност 296 380 евро и 3 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“ на обща стойност 867 901 евро;

По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са общо 24 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” на обща стойност 4 034 363 евро и 5 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот” на обща стойност 1 962 577 евро;

По Програмата за ТГС Румъния – България 2007–2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. основните изпълнявани дейности са свързани с извършване на финални верификации на средства, осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база, администриране на нередности и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.;

По Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014–2020 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са 26 договора за субсидия  по Приоритетни оси: 1 „Добре свързан регион“, 2 „Зелен регион“ 3 „Безопасен регион“;

По Програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. основните изпълнявани дейности са свързани с извършване на финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.;

По Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. по първа покана се сключи договор за субсидия за изпълнение на стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Договорът е в процес на изпълнение. Сключени са два договора за национално съфинансиране с българските партньори;

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения. Извършени са финални плащания от страна на МРРБ;

По Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г. в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа и втора покана за предложения. Предстоят финални плащания от МРРБ;

По Програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения. Извършени са финални плащания от страна на МРРБ.

1.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и др. официални източници на информация;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България и др.;

- Европейска комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите, министерства, управляващи органи и национални партниращи органи, общини; образователни и културни институции, неправителствени организации;

- НСОРБ, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

1.2.4. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН;

- Статистически данни включени в ОПРР 2007-2013 г.;

- Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme);

- Мониторинговите информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.;

- Евростат, Национален статистически институт, Агенция по заетостта, Министерство на финансите, областни и общински администрации и др.

1.2.5. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

В периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.  успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативни цели. Поставените цели за годината са изпълнени, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране.

С приетите изменения на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането на ЗРР (ППЗРР) се осигурява ефективното и ефикасното прилагане на законодателството за регионалното развитие в неговата цялост. Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално развитие на национално и регионално ниво, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие и като цяло надграждане и усъвършенстване на политиката за регионално развитие.

За преодоляването на вътрешно регионалните различия и ускоряване на процеса на териториална кохезия през 2016 г. е продължена работата по актуализирането на разработения през 2015 г. проект на Целенасочената инвестиционна програма  в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони (ЦИП), като национален инструмент, подкрепящ изоставащите в развитието си райони за активиране на икономическия им потенциал и създаване на нови работни места. ЦИП е минала на процедура по съгласуване със заинтересованите страни и ведомства, като не е получена одобрена финансова обосновка от Министерство на финансите. Очаква се чрез реализирането на ЦИП да се подпомогне икономическото развитие на посочените райони, и да се създадат условия за смекчаване на негативните демографски процеси и открият нови работни места.

Постигнатите резултати по ОПРР 2007-2013 г. по отношение на достигането на заложените цели и индикаторите в самата оперативна програма е следното:

За достигането на цел 1: „Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие“, е извършено следното:

- обновени са 1100 сгради на образователната инфраструктура, включително училища, детски градини и университети;

- обновени са 138 сгради на социалната инфраструктура;

- модернизирани са 66 лечебни заведения и облагодетелствани над 1,8 млн. пациенти;

- изградени, обзаведени и оборудвани са 132 центрове за настаняване от семеен тип, 19 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 7 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища;

- подобрени са 4,7 млн. кв.м. паркова среда, озеленени площи, детски площадки, изградени/ рехабилитирани около 1,7 млн. кв.м. пешеходни и велоалеи, тротоари и осигурени 6 849 паркоместа;

- укрепени са над 1,17 млн. кв. м. свлачища;

- изградени са над 116 хил. линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места, 33 хил. метра защитени или възстановени брегове;

За достигането на цел 2: „Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони“, е извършено следното:

- рехабилитирани са 1 224,4 км пътища;

- изградени 927 км електронно съобщителна мрежа.

За достигането на цел 3: „Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност“, е извършено следното:

- развити са 145 туристически атракции/обекти, включително са подкрепени 10 културни ценности с национално и световно значение;

- за промотиране на туризма в страната бяха развити 108 регионални туристически продукти;

За достигането на Цел 4: „Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие“, е извършено следното:

- изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции - 260 бр.;

- иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество – 158 бр.

Основен приоритет на програмата е подобряването на жизнената среда на хората в градовете. Според проведено социологическо проучване за установяване на нивото на осведоменост на обществото за ОПРР, 63% от гражданите асоциират програмата с инвестициите в подобряване на градската среда.

Постигнатият ефект от изпълнението на реализираните проекти за подобряване на градската среда е пряко свързано с облагодетелстваното от тези проекти население в градовете, както и техните посетители, гости и туристи. В тази връзка може да се отбележи повишаване качеството на живот в големите градове. Същевременно, при изпълнението на проектите през програмния период 2007 – 2013 се констатираха някои слабости, които изискваха предприемане на своевременни и адекватни мерки за тяхното минимизиране от страна на структурите на УО.

Наличие на много постановления и поднормативни актове на правителството, свързани с европейските средства, които не са синтезирани в един общ закон за европейските средства.

През целия период на изпълнение на ОПРР 2007-2013 г., УО набелязваше проблемите и предприемаше мерки за тяхното разрешаване. От осъществените одити по програмата и последващ анализ, УО предприемаше незабавни мерки за изпълнение на дадените препоръки и засилване на контролните дейности.

Предвид констатираното, УО насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по новата оперативна програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през програмен период 2007-2013 липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

1.3.Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министър, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Градско и регионалното развитие, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита, дирекция „Водоснабдяване и канализация” и дирекция „Жилищна политика”.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

През февруари 2016 г. от Народното събрание е приет Закон  за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗРР. Предложените изменения и допълнения на ЗРР са базирани на изводи и препоръки от оценката на въздействието на действащата нормативна уредба в областта на регионалното развитие и на предложенията на заинтересованите страни и партньори, включително в рамките на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, както и на основата на натрупания административен опит в процеса на прилагане на законодателната рамка. Предложенията са свързани с усъвършенстване, надграждане и хармонизиране на действащия закон за регионалното развитие в съвременните условия, без да налагат съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане. Целта е да се постигне по-висока приложимост, ефективност и ефикасност на законовите разпоредби, като същевременно се осигури съответствие и взаимодействие със законодателната рамка на ЕС през периода 2014-2020 г. Съгласно § 45, ал.1  на Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) се привежда в съответствие със законодателните промени. В тази връзка  с Постановление № 153 от 24.06.2016 г. Министерският съвет прие разработения  от главната дирекция  проект на постановление за изменение и допълнение на ППЗРР.

Съгласуван e проект на Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие. Съгласно чл.17, т. 5 и 6  на ЗРР министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изработването и контролира прилагането на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, както и на Националната стратегия за регионално развитие. Посочените документи определят държавната политика за регионално и пространствено развитие и имат интегриран характер по отношение на стратегиите за развитие, които дефинират.

В тази връзка е прието определяне на специализирано звено, което да осъществява дейностите по разработването и наблюдението на изпълнението на документите за пространствено развитие на национално равнище и на равнище райони от ниво 2, както и на Националната стратегия за регионално развитие, да концентрира началната информация, както и геобазираните пространствени данни и информацията създадена в процеса на разработването им. Важно условие за реализация на приетите от Народното събрание промени е специализираното звено да подпомага дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като постига тясно взаимодействие и координация със звената в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, други заинтересовани министерства и организации, включително Националното сдружение на общините в Република България, Националния статистически институт, европейски институти и организации, осъществяващи дейности свързани с планирането на регионалното и пространствено развитие, устройството на територията, програмирането и прилагането на програмите за регионално развитие и европейско териториално сътрудничество.

Разработена е Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области). Цел на наредбата е да се създаде единна нормативна основа и изисквания при разработването на националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и областите, да се регламентират по-детайлно връзките между концепцията и схемите за пространствено развитие и стратегическите документи за регионално развитие на национално и регионално ниво, както и да се регламентират процедурите и функциите на органите за управление на регионалното развитие относно изготвянето, съгласуването, приемането и актуализацията на концепцията и схемите за пространствено развитие. Проектът на наредбата е обсъден на заседанията на Съвета по регионална политика, Регионалните съвети за развитие в шестте района от ниво 2  и е минал на междуведомствено съгласуване с министерствата и областните управители. Наредбата е приета от МС с Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г.

Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално  и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Вследствие на приемането на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) настъпи цялостно изменение на нормативната уредба, която регулира управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. В ЗУСЕСИФ е предвидена законова делегация по отношение на отделни правила и процедури, в резултат на което към края на 2016 г. са приети следните подзаконови нормативни актове и са предприети следните стъпки за приемането на такива:

- Прието, обнародвано и влязло в сила е ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 79 от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;

- Прието, обнародвано и влязло в сила е ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Прието, обнародвано и влязло в сила е ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;

- Прието, обнародвано и влязло в сила е ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.;

- Приета, обнародвана и влязла в сила е Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране и изискванията към структурата и съдържанието на информацията, въведена в информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условия и ред за провеждане на действия от производствата по смисъла на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове пред управляващите органи, посредством ИСУН;

- Приета, обнародвана и влязла в сила е Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Приета, обнародвана и влязла в сила е Наредба № Н-3 от 08 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания към бенефициентите, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

- Приета, обнародвана и влязла в сила е Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Разработена е Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, която следва да замени Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с ПМС № 134 от 2010 г., но наредбата е все още на ниво междуведомствено съгласуване.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инраструктура;

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели:

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Ползите/ефектите се групират в следните направления:

За ВиК отрасъл - подобряване качеството на питейните води; непрекъснатост на водоснабдяването; увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води; намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води; намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса; намаляване рисковете за здравето на хората; правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране.

За Развитие на пътната инфраструктура

Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:

- Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

- Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

В областта на геозащитата и превенция на свлачищните процеси ползите за населението са:

През отчетния период бяха извършени административни дейности и продължи изпълнението на строително-монтажни работи на обект, подобряващ транспортното обслужване на живущите в планинските райони.

По оперативната цел за защита на населението от вредното въздействие  на водите в населените места чрез изпълнение на съответните инфраструктурни проекти, не беше постигнат напредък.

Продължава разглеждането на предложения на общинските администрации за допълване на списъка на общинските пътища. Целта е да се осигури необходимата правна основа за по-голям брой пътни трасета, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

През отчетния период беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности, мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, е напълно постигната.

В областта на устройственото планиране са:

С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления:

- устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- опазване на околната среда;

- осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове. По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери, съобразно сключени споразумения, са изпълнени в съответствие с активността на общините.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

Приложение № 4

| Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци* | км | 659,78 | 0 |
| 2. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/км2 | 0.18284 | 0 |
| 3 .Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа | Км | 770.19 | 0 |
| 4 .Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 6 | 6 |
| 5 .Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км, бр.съоръжения | 9000 60 | 8145 51 |
| 6. Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км | 4000 | 3519.3 |
| 7. Качество на строително-ремонтнитеработи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 3500 | 1701 |
| 8. Режимни изследвания на свлачища | Бр. | 2 500 | 2 696 |
| 9. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци | бр./м | 70 | 1 по фонд „Солидарност“ – 120м |
| 10. Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | Бр. | 1 | 7 |
| 11. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда | Бр. | 1 503 | 0 |
| 10.Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води (планиране на инвестиции с РПИП) | бр. сключени договори за РПИП | 14 | 14 |
| 11.Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура (СМР на язовирни стени) | бр. язовирни стени | 2 | 2 |
| 12.Подобряване качествата на питейните води (проектиране / рехабилитация / изграждане на ПСПВ) | бр. ПСПВ | 2 | 2 |
| 13.Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места | бр. населени места с фин. проекти | 20 | 20 |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти.

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е броя на решенията на Министерския съвет за допълване и/или изменение на списъка на общинските пътища;

- Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване;

- Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените геодезически, хидрогеоложки и инклинометрични измервания, промерни работи в акваторията и др. в свлачищните райони и в районите с проявени абразионни и др. геодинамични процеси;

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” – отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки;

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие, укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

Създават се условия за:

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

- Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

- Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания);

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) , Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК и РДНС, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества, областни администрации, Асоциации по ВиК, Национално сдружение на общините, международни финансови институции и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пътни трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;

- Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация;

- Намаляване на нарушаването на водоподаването по райони;

- Регионални генерални планове за ВиК;

- Подписани договори за изпълнение на проекти във ВиК отрасъла.

2.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Дирекция „Благоустройство и геозащита”, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „УТНЕ“.

2.4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период от Министерския съвет e приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Обн. в ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016 г.

В изпълнение на т. 3 „б“ от Решение № 617 от 12.08.2015 г. на Министерския съвет (МС) за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение“, с отговорен орган министъра на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени доклади за напредъка на дейността на междуведомствената работна група и окончателни документи с предложения за подробни мерки, голяма част от които са включени в приетия с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на МС „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“.

В изпълнение на мерките, предвидени в Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърден с Решение № 617 на Министерския съвет от 2015 г. и приет с Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. е изготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от Народно събрание на 25.01.2017 г.

Експерти от дирекция „УТНЕ“ взеха участие в изготвянето на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗИД на ЗУЗСО), разработен с цел решаване на общественозначими проблеми пред устройството и застрояването на Столичната община и отстраняване на някои правно-технически недостатъци в действащите текстове. ЗИД на ЗУЗСО е приет с Решение № 918/01.11.2016 г. на МС и е внесен за приемане от 43-то Народно събрание.

Във връзка с предложения от представители  на неправителствени организации  за промени в нормативната уредба, с цел постигане на по-добър синхрон със ЗУТ и разпоредбите на екологичното законодателство е изготвен проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Проектът на Наредбата е съгласуван с Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Министерството на здравеопазването. Предстои провеждане на обществено обсъждане и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През отчетния период продължава ангажираността на дирекция „Благоустройство и геозащита“ по отношение на актуализиране на списъка на общинските пътища в рамките на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“. Засилена е координацията и съдействието на общинските администрации. Постигнатият през изминали периоди напредък по отношение на качеството на изготвяните и представяните документации от общинските администрации, свързани с предложенията им за изменения и допълнения на списъка на общинските пътища, остана на високо ниво. Това от своя страна допринесе за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение на заложените цели на политиката.

През 2016 г. са приети 7 бр. Решения на Министерския съвет за  измененията и/или допълненията на списъка на общинските пътища, а именно:  №  148, 255, 315, 745,  869, 957 и 1030. По този начин е постигнато по-точно отразяване на пътните трасета с общинско значение, което е целта на актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в пътното дело.

През отчетния период, поради невъзможността по обективни причини да бъде продължено изпълнението на обект, свързан със защита от вредното въздействие на водата в населените места, определените за него средства бяха пренасочени към обект, подобряващ транспортното обслужване на населението в планински район. По този начин се създаде възможност за извършване на рехабилитация на пътната настилка в участък с дължина, по-голяма от първоначално предвидената.

По отношение на геозащитната дейности, с извършените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се счита, че са предприети необходимите ефективни  мерки и дейности за предотвратяване на аварии и щети от компетенциите на МРРБ. Извършени са и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с което се счита, че са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с превантивната геозащитна дейност. Предвид необходимостта от изпълнение на предварителните условия от Споразумението за партньорство и необходимостта от оказване на специализира техническа помощ на общините, областните администрации и други ведомства, през отчетния период беше извършена промяна на индикативните годишни програми на дружествата за геозащита с оглед приоритетно изпълнение на посочените дейности.

Продължи работата по сключени договори от предходни години  – „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” – и двата в община Бургас. Актуализарана беше цялата документация за обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” и бяха стартирани СМР. Продължи работата по реализирането на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”, който беше изцяло завършен и за обекта беше подписан Констативен акт (Обр. 15) за установяване годността на строежа. С извършване на брегоукрепването е създадена предпоставка за повишаване сигурността на обитаване на населените места, защита на брега, инфраструктурата и терените, предвидени за социално-икономическо развитие на гр. Бургас от абразия и свлачищни процеси.

Други резултати, свързани с изпълнение на заложените цели по политиката:

В обхвата на подкрепа на дейностите по ОПОС (приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, след извършена оценка и приоритизация на свлачищата, са представени на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. предложенията на МРРБ за финансиране на обекти.

В изпълнение на тематично предварително условие по цел 5.1. „Превенция и                  управление на риска“ от Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. приключи изпълнението на анализа, оценката на геоложкия риск и  картографирането на геоложкия риск.

През 2016 г. приключи и изпълнението на проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 за нанесените щети от бедствията от 19 юни 2014 г.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок;

- Уувеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея. Реализирането на стратегическата цел ще бъде в съответствие с утвърдените бюджети на МРРБ;

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба;

- Контрол на всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес;

- Контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

- Основните приоритети на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за 2016 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, приключване на дейностите по създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на охранителни зони “А” и “Б”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

Основните ползи/ефекти от дейността на АГКК са в усъвършенстване  управлението и разпореждането с недвижими имоти, съобразно конституционно и законно установените принципи; гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с кадастрални и геодезически данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии; осигуряване на кадастрални данни за нуждите на имотния регистър, създаван от Министерство на правосъдието и на данъчния регистър на Министерството на финансите; осигуряване на единна геодезическа и топографска основа както за извършване на основните и специализирани геодезически дейности, така и за реализиране на инвестиционни проекти, управление и устройство на територията; стимулиране на чуждите инвеститори; улесняване на сделките с недвижими имоти; подобряване на пазарите на земеделска земя; съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделки; улесняване на достъпа до кредити.

Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

Приложение № 4

| 2100.03.00 Област на политика на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 36 478 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 800 | 665 |
| 3. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 700 | 685 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 000 | 3 568 |
| 5. Съставени АУАН | брой | 500 | 751 |
| 6. Проведени административно наказателни производства–общо НП+резолюции | брой | 500 | 689 |
| 7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 72 432 |
| 8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 500 | 497 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | Брой НА/ Брой НИ | 2 | 16 нормативни акта / 20 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. |
| 10.Разработена „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт“ – Етап I за 2016 г. | брой | 1 | 1 |
| 11.Кадастрални карти и кадастрални регистри | брой | 500 000 | 1 500 000 |
| 12.Специализирани карти и регистри по ЗУЧК | ха | 1 226 | 5 297 |
| 13.Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии | брой | 1 | 1 |

3.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Съгласно чл.221(3) от ЗУТ органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

Създаването на кадастралната карта и имотния регистър се извършва при взаимодействие между АГКК и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието. За територии, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряването на изходната информация се извършва в сътрудничество с МРРБ, Министерство на земеделието и храните, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, областните и общинските администрации, Висши училища (УАСГ, ТУ и др.), Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.), Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;  Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.); Неправителствени организации; Областни администрации; Общини и др.

3.2.3 Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

Данните по показателите за полза/ефект са на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми на ДНСК.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

АГКК, ДНСК като второстепенни разпоредители с бюджет към МРРБ и дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ.

3.4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри, осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставя услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица. Цените и сроковете за изпълнение на услугите се определяха съгласно Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР), (Тарифа № 14).

От 15.11.2016 г. влязоха в сила промени в Тарифа № 14, с които се определиха нови цени на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 101 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва и от Геокартфонд.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- По програмите, по които ГД „Градско и регионалното развитие“ изпълнява функциите на управляващ орган на ОПРР.

ГД “Градско и регионално развитие” допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява изпълнението на ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.

ОПРР 2007-2013 допринася за изпълнението на мерките от програмата на правителството “Държавност, развитие, справедливост” по отношение разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс на ОПРР, чрез въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна  визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация.

Изпълнението на ОПРР 2007-2013 се осъществява посредством пет инвестиционни приоритета, както следва:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

- По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции: извършване на плащания по финализираните договори и договорите в процес на изпълнение, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата, изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК, извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

За 2016 г. по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите.

- ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ изпълнява дейности по хармонизиране на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.; създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони  в периода 2014-2020 г.; повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструменти за развитие; усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.

Заложените цели са изпълнени във висока степен като са осъществени следните дейности:

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2007-2013 г. към 31.12.2016 г. са, както следва:

- Публикувани са 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на ОПРР;

- 1 934 са подадените проектни предложения по публикуваните схеми;

- 1 105 са сключените договори на обща стойност 3,208 млрд. лв., което представлява 102% от бюджета на програмата;

- Общият размер на плащанията към 31.12.2016 г. възлизат на 3,194 млрд. лв. или  100% от размера на договорените средства и 102% от бюджета на ОПРР;

- Общият размер на сертифицираните средства е 2,940 млрд. лв. или 93,90% от бюджета на програмата.

Трансгранично сътрудничество:

- Програма за ТГС Румъния – България 2007-2013 - разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са 2 844 167лв.;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - сключени са 36 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 2 612 613 лв. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране сa 1 949 395 лв. Верифицираните разходи на българските партньори от Първо ниво на контрол възлизат на стойност 1 332 300 евро;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - за периода са сключени 2 договора за национално съфинансиране и са разплатени средства на стойност 3 989 832 лв. Няма верифицирани разходи на българските партньори по програмата;

- Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 - за отчетния период разплатените средства за национално съфинансиране са 285 265,89 лв.;

- Програма за ТГС България – Сърбия 2007-2013  - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 1 673 092  евро (3 272 284 лв.). Стойността на сертифицираните средства е 4 289 905 евро (8 390 325 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 35 договора за субсидия и са разплатени авансови плащания в размер на 715 308 евро (1 399 021 лв.);

- Програма за ТГС България – Турция 2007-2013 - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 3 345 939 евро (6 544 088 лв.). Стойността на сертифицираните средства е 4 979 532  евро (9 739 118 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са два договора за техническа помощ на обща стойност 424 305 евро (829 868  лв.);

- Програма за ТГС България – Македония 2007-2013 - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 1 113 161 евро (2 177 154 лв.). Стойността на сертифицираните средства е 3 280 684 евро (6 416 460 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 - Подписани са общо 45 договора за субсидия и са разплатени авансови плащания в размер на 1 130 955 евро (2 211 956 лв.);

- Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 164 684,24 евро (322 089,43 лв.);

- СОП Черноморски басейн 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност  1 106 768 (2 164 617 лв.) За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 7 130,33 евро (13 945,50 лв.);

- ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 106 570,52 евро (208 430,62 лв.);

- ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 13 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 135 951 евро (ЕФРР 1 784 758 евро и национално съфинансиране 320 393 евро). Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са общо 225 797,89 евро (441 615,51 лв.) Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 192 892 евро (377 260 лв.);

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период няма сключени договора за предоставяне на национално съфинансиране. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 12 274 евро (24 005 лв.);

- По проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансиран по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НГМ) за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са изразходвани 43 560,03 евро с левова равностойност 85 196,01 лв.

През месец март 2016 г. в гр. София се проведе заключителна среща по проекта. В рамките на срещата беше представена регионалната база данни за трансгранично сътрудничество, създадена по проекта, като партньорските организации имаха възможност да изразят своите впечатления от реализираната инициатива.  Националният статистически институт (НСИ) представи значението на регионалните трансгранични данни и метаданни и нуждата от популяризирането им.

През месец април 2016 г. МРРБ, Норвежкият Баренцов секретариат и Джеферсън институт организираха и проведоха първото онлайн обучение за журналисти във връзка с работата със статистически данни и тяхната визуализация, използването им с цел анализи и различните техники за извличане на информация според журналистическата тема по проект „Български трансграничен диалог. Бяха поканени повече от 50 журналисти от различни страни, включително  студенти по журналистика от България, Сърбия, Македония, които участваха активно и се запознаха с възможностите, които предлага уеб платформата за визуализация и споделяне на различни видове статистически индикатори.

През първото тримесечие на 2016 г. на Джеферсън институт бяха изпратени данните и метаданните за Р. България, с което приключи работата по изграждането на уеб платформата по проекта.

Тъй като проектът приключи успешно към 30.04.2016 г., МРРБ подписа споразумение с Джеферсън институт за постигане на устойчивост спрямо заложените индикатори, което да гарантира безплатно поддържане и актуализиране на уеб платформата с регионални бази данни през следващите пет години.

Постигнат напредък по приоритетни оси

|  | Бюджет след решения на КН на ОПРР* | Договорени средства | Платени средства за периода 01.01-2007 31.12.2016 | Платени средства през 2016 г. | Сключени договори (бр.)** | Приключени договори (бр.)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 1 762 894 387,12 | 1 862 394 438,57 | 1 851 549 280,97 **** | 99 899 454,63 | 506 | 506 |
| Приоритетна ос 2 | 809 194 732,12 | 802 004 168,27 | 804 247 067,13 | -11 642 433,21 | 87 | 87 |
| Приоритетна ос 3 | 270 866 038,94 | 268 288 236,87 | 265 705 964,08 ***** | 12 308 327 ,47 | 121 | 121 |
| Приоритетна ос 4 | 188 417 410,94 | 186 472 705,21 | 183 993 354,16 ****** | -1 720 433,62 | 260 | 260 |
| Приоритетна ос 5 | 100 448 642,78 | 88 968 121,42 | 88 816 608,74 ******* | 8 165 062,34 | 131 | 131 |
| ОБЩО | 3 131 821 211,90 | 3 208 127 670,34 | 3 194 312 275,08 | 107 009 977,61 | 1 105 | 1105 |

*Колона “Бюджет след решения на КН на ОПРР“ отразява бюджета на приоритетната ос към 31.08.2015 г. съгласно последната подадена ревизия на програмата съгласно взетите решения на КН на ОПРР.

**Колона „Сключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР без прекратените договори.

***Колона „Приключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР с одобрени окончателни плащания.

****В общия размер на платените средства на ПО 1 са включени 34 643 020.68 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*****В общия размер на платените средства на ПО 3 са включени 5 846 382.09 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

******В общия размер на платените средства на ПО 4 са включени 8 896 842.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*******В общия размер на платените средства на ПО 5 са включени 265 192.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

- Графики на финансово изпълнение на ОПРР 2007-2013

- за периода 01.01.2007-31.12.2016 г.

- В периода януари-декември 2016 г. са проведени  заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР). Обсъдени, съгласувани и одобрени са важни за провеждането на регионалната политика документи. Представена е актуална обобщена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми и въздействието им върху социално-икономическото развитие на територията на съответните райони от ниво 2;

- Подготвени и съгласувани  са Годишни доклади за наблюдение изпълнението на РПР за 2015 г., които са одобрени от съответните РСР. Докладите съдържат оценка за въздействието на проектите реализирани  по програмите, съфинансирани от ЕСИФ върху процеса на икономическо и социално развитие на районите от ниво 2;

- Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на РПР за 2015 г. са публикувани на  интернет страницата на МРРБ;

- Изготвена е съгласувателна преписка и е организирана процедурата по съгласуване и внасяне за приемане на ЗИДЗРР, който е одобрен от Министерски съвет и е приет от Народното събрание;

- Проведено е заседание на Съвета по регионална политика  към министъра на регионалното развитие и благоустройството за обсъждане предложенията за промени в нормативната уредба за регионално развитие;

- Изготвена е преписка за съгласуване и внасяне за приемане на ЗД на действащия Закон за регионалното развитие, който е одобрен от Министерски съвет и е приет от Народното събрание;

- Изготвена е  преписка за съгласуване и приемане от Министерски съвет на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР);

- Извършени са дейности по съгласуване и актуализиране на проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските, полупланинските и слабо развити райони;

- Изготвена е съгласувателна преписка и е проведено повторно съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с Проект на РМС за одобряване на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони;

- Представени са резултатите и изводите от последващата оценка на НСРР 2005-2015 г. на заседания на регионалните съвети за развитие;

- Представен и обсъден на заседания на РСР е проект на „Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)“;

- Изготвена е преписка и е проведена съгласувателна процедура за приемане на Наредбата от МС;

- Осъществена е координация на  оперативно ниво за изготвянето на отчет и тригодишен план за изпълнението на Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ от „Националната програма за развитие България 2020“. Документът е  одобрен от Съвета за развитие и е приет от Министерския съвет;

- За усъвършенстване на АТУ на страната е проведен мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ. Актуализиран е състава на Междуведомствената работна група (МРГ) за наблюдение и актуализация на категоризацията в страната. Със Заповед № 02-14-704 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.09.2016 г., бяха утвърдени новите категории на общините и населените места;

- Проведена е международна Конференция на тема „Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи“ на 31.03.2016 г., на която бяха популяризирани резултатите от проведените в България три процедури за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво;

- Извършви се подготовка за провеждане на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.  В тази връзка се  актуализира състава на Комисията за присъждане на Етикета. Организирано и проведено бе 14-тото заседание на Комисията за присъждане на Етикета. На това заседание бяха приети изменения в документите, свързани с цялостната дейност по процедурата, съобразно направените препоръки в акредитация от СЕ;

- Поддържа се Регистъра на агломерациите. Актуализирани са данните за агломерациите за текущата година. Данните от регистъра са публикувани в Портала за отворени данни на Република България;

- Като секретариат на СДДУ, ГД СПРРАТУ извърши следните дейности:

- Изготви нова Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г., в изпълнение на Приоритет 4.10. от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., която бе приета с Решение № 735 на МС от 08.09.2016 г.

- Организира и проведе Шестото заседание на СДДУ на 29.01.2016 г. На заседанието бе приета Работна програма на СДДУ до края на 2016 г., както и Проектите на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програмата за нейното изпълнение за периода 2016-2019 г.  Този проект на Стратегия за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение за първите години бяха обсъдени и одобрени и на заседание на Съвета за развитие, проведено на 10.02.2016 г.

През 2016 г. са предприети действия, свързани с укрепване на капацитета на структурите по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва. Създадена е необходимата организация за оптимизиране на цялостния процес на изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, с оглед подобряване функционирането на системите за управление и контрол и паралелно с това намаляване на административната тежест за бенефициентите. Предприети са мерки за ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

По програмите, по които ГД „Програмиране на регионалното развитие“ изпълнява предоставя следните продукти/услуги:

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Продукт/услуга: Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.

- ОП „Регионално развитие”2007-2013, Продукт/услуга:  Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

- ОП „Регионално развитие”2007-2013, Продукт/услуга: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Продукт/услуга:  Даване възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Продукт/услуга: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.

По програмите, които ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ предоставя следните продукт/услуги:

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие,  хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация – резултати:

- Изготвен и приет от Народното събрание проект на ЗИД на действащия Закон за регионалното развитие, изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.

- Изготвен и приет от Министерски съвет с Постановление № 153 от 24.06.2016 г. проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

- Изготвен проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване,приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) приета от МС с Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г.

- Продукт/услуга: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие - резултати:

- Изготвени са 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2015г., приети от Регионалните съвети за развитие в нормативно определения срок.

- Актуализиран е проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на  развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланински изоставащи район- Програмата е представена на заседания на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2  и в  Съвета по регионална политика. Осъществена е координация със заинтересованите страни. Подготвени са критерии и индикатори за селекция на проектните предложения.

- Изготвена е съгласувателна преписка за повторно съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с Проекта на РМС за одобряване на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

- Изготвен е проект на последваща оценка за изпълнението  на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г.

- Изготвен е окончателен доклад с резултатите от последваща оценка на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г.

- Изготвен е отчет и тригодишен план за изпълнението на Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ от „Националната програма за развитие България 2020“. Документът е  одобрен от Съвета за развитие и е приет от Министерския съвет.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ) – резултати:

- Събрана е необходимата актуална статистическа информация за осъществяването на мониторинга. Чрез обществена поръчка бе възложено изготвянето на Мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ. Актуализиран е състава на МРГ за наблюдение и актуализация на категоризацията в страната. Със Заповед № 02-14-704 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.09.2016 г., бяха утвърдени новите категории на общините и населените места; Изготвени са 2 преписки за извършване на АТП, анализи  на  тенденциите в АТУ, прието е 1 Решение на МС за извършване на АТП и е издаден 1 Указ на Президента на Република България.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление – резултати:

- Изготвена бе нова Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г.,  която бе приета с Решение № 735 на МС от 08.09.2016 г.

- Проведено е  Шестото заседание на СДДУ.Приета е Работна програма на СДДУ до края на 2016 г.

- Актуализирани са данните от Регистъра на агломерациите, за които се изработват шумови карти съгласно Закона за защита от шума в околната среда,  за текущата година и са  публикувани в Портала за отворени данни на Република България.

- Организирана и  проведена е  международна Конференция на тема  "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи" на 31.03.2016 г., на която бяха популяризирани резултатите от  трите процедури за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

- Организирано и проведено бе 14-тото заседание на Комисията  за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

- Изготвено бе проектно предложение с наименование „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020 г.

- Изготвено бе проектно предложение с наименование „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, с бенефициент НСОРБ в партньорство с МРРБ, в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“ по ОПДУ 2014-2020 г.

По програмите, които ГД „Управление на териториалното сътрудничиство“ предоставя следните продукт/услуги:

- Продукт/услуга: Подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти:

- обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия;

- анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите;

- провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата

ГД „ГРР“ допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява ефективно изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). Като управляващ орган на тези Оперативни програми през 2016 г. дирекцията е отчела следното изпълнение:

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- Обща финансова информация

- Изплатени средства по сключени договори с бенефициенти в размер на  107 009 977,61лв.;

- Сертифицирани разходи – 673 564 194,45 лв., или 21,51 % спрямо бюджета на програмата.

II. Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

- Изпълнение на процедури за електронно отчитане на разходите по договорите за БФП, чрез ИСУН;

- Направени са подобрения в системите за контрол на УО на ОПРР.

През периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г. приключи изпълнението на 153 проекта по договори за предоставяне на БФП, разпределени по приоритетни оси, както следва:

| Приоритетна ос | Брой приключени проекти за 2016 г. (01.01.2016- 31.12.2016 г.) |
| --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 72 |
| Приоритетна ос 2 | 5 |
| Приоритетна ос 3 | 16 |
| Приоритетна ос 4 | 4 |
| Приоритетна ос 5 | 56 |
| ОБЩО: | 153 |

От приключените в рамките на Приоритетна ос 1 проекти, 11 проекта са свързани с подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура; 17 проекта са в подкрепа за реконструкция и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения; 1 проект свързан с прилагане на мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура; 3 проекта са в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения;. По операция 1.2: „Жилищна политика” е приключен проектът „Енергийно обновяване на българските домове“, както и 2 проекта насочени в подкрепа за осигуряванe нa съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. В рамките на операция 1.4 приключи изпълнението на големият проект на Министерство на вътрешните работи за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали и 29 проекта в подкрепа за изграждане на зелена и достъпна градска среда. По операция 1.5 са приключени 6 проекта за модернизиране на градския транспорт на 7-те големи града на България: Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. Проектите на Столична община, Бургас и Варна представляват големи проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. УО на ОПРР обявява проекта на Столична община за нефункциониращ.

По Приоритетна ос 2 са приключени 4 проекта, в подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища, в резултат на което са рехабилитирани/реконструирани 73,27 км републиканска пътна мрежа. Приключи изпълнението и на 1 проект за осигуряване на развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура.

По Приоритетна ос 3, през отчетния период е приключило изпълнението на 1 проект, в подкрепа на паметниците на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма с бенефициент Министерство на културата; 2 проекта свързани с развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 1 проект за реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк с бенефициент Министерски съвет; 1 проект за развитието на туристически атракции и 8 проекта насочени към подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, допринасящи за устойчивото развитие на туризма.

По Приоритетна ос 4 са приключени 4 проекта, от които 1 проект е насочен към дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини и 3 проекта в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.

По Приоритетна ос 5, през отчетения период е приключило изпълнението на 29 проекта, свързани с осигуряване на техническа помощ за проектна готовност за следващия програмен период, както и 4 проекта в подкрепа за изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

- ГД „УТС“ допринася за изпълнение на Програма 1. Като управляващ и партниращ орган през 2016 г., дирекцията е отчела следното изпълнение:

Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

- Програма за ТГС Румъния – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 252 655 788 евро, от които 211,3 млн. евро са осигурени от ЕФРР и 41,4 млн. евро от национално съфинансиране на двете страни.

Основни цели на програмата

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството в пограничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

За периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. основните изпълнявани дейности от Националния орган са свързани с извършване на финални верификации на средства, осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база, администриране на нередности и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

За отчетния период разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са 2 844 167лв.

- Програма за ЕТС Гърция – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата е 138 691 303 евро, от които ЕФРР предоставя 117 887 607 евро (85%) и 20 803 696 евро (15%) са национално съфинансиране.

Основни цели на програмата

Общата цел на програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.

Срок на изпълнение:

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. основните изпълнявани дейности от Националния орган са свързани с извършване на финални верификации на средства, осъществяване на контрол върху системата за ПНК и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

За отчетния период разплатените средства за национално съфинансиране са 285 265,89 лв.

- Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2007-2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 34 089 013 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България и Сърбия.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е засилване на териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му, чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-31.12.2016 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с осигуряване на успешното приключване на проектите в изпълнение, верифициране на декларираните от бенефициентите средства и извършване на плащания.

В периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са били общо 7 проекта, като 3 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ на обща стойност 1 438 642 евро и 4 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“ на обща стойност 376 001 евро. Към края на 2016 г. всички проекти по програмата са приключили изпълнението си.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 11 финални проверки на място по проекти и 62 проверки за устойчивост.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 673 092  евро (3 272 284 лв.).

- Програма за ТГС по ИПП България – Турция 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 29 504 775 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от Република България (7,5%) и Република Турция (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-31.12.2016 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с осигуряване на успешното приключване на проектите в изпълнение, верифициране на декларираните от бенефициентите средства и извършване на плащания.

В периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са били общо 24 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” на обща стойност 4 034 363  евро и 5 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот” на обща стойност 1 962 577 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите, през периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. са проведени 5 първоначални, 5 извънредни, 46 финални и 5 последващи проверки на място за проверка за устойчивост на резултатите от финансираните проекти.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 3 345 939 евро (6 544 088 лв.).

- Програма за ТГС по ИПП България – Македония 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 19 944 697 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България (7,5%) и Република Македония (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е: „Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция“.

Срок на изпълнение

31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-31.12.2016 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с осигуряване на успешното приключване на проектите в изпълнение, верифициране на декларираните от бенефициентите средства и извършване на плащания.

В периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в изпълнение са  били общо 5 проекта, като 2 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ на обща стойност 296 380 евро и 3 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“ на обща стойност 867 901 евро. Към края на 2016 г. успешно са приключили всички проекти по програмата.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. са проведени 20 финални проверки на място по проекти от третата покана. Извършени са  проверки за устойчивост на проектите – 12  по първата покана  и 11 по втората покана за подаване на предложения.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 113 161 евро (2 177 154 лв.).

- Програма Югоизточна Европа 2007-2013

Пълно наименование на програмата:

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 246 041 706 евро, от които 207 475 645 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 38 566 061 евро – национално съфинансиране,  16 500 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и 2 000 000 евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) .

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да се засили процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона, чрез развиването на транснационални партньорства.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-31.12.2016 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Към 31.12.2016 г. успешно са приключили изпълнение проектите от всички четири покани по програмата.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на  164 684,24 евро (322 089,43 лв.)

- СОП Черноморски басейн 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013”

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата е 38 503 546 евро, от които 28 118 955 евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП), 2 606 814 евро съфинансиране, 7 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Турция и 777 777 евро съфинансиране.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да допринесе за засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн.

Срок на изпълнение

Съгласно решение на СКН от 06.10.2015 г., срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2018 г., а за изпълнение на проектите до 31.12.2016 г. Крайният срок за приключване на проектите (сертифициране и възстановяване на разходите) е 18 месеца след края на изпълнението.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-31.12.2016 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол, осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база, администриране на нередности, предоставяне на финални плащания и финализиране на договорите за национално съфинансиране.

Към 31.12.2016 г. успешно са приключили изпълнение всички проекти по първа и втора покана по програмата. Общо за двете покани са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 62 проекта, от които 60 проекта са приключили своето изпълнение, а 2 проекта са прекратени, поради недопустими дейности.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 7 130,33 евро (13 945,50 лв.).

- ОП ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІV С

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 405 094 936 евро, от които 321 321 762 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 83 773 174 евро – национално съфинансиране. Допълнително Норвегия и Швейцария осигуряват по 3 000 000 евро за участие в програмата на партньори от Норвегия и Швейцария.

Основни цели на програмата

Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-31.12.2016 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Към 31.12. 2016 г. успешно са приключили изпълнение всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за проектни предложения.

Изразходваните средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 106 570,52 евро (208 430,62 лв.)

Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

- ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

- ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ИПП

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – бивша югославска република Македония

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от ЕИС

- Черноморски басейн 2014 – 2020

Програми за транснационално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

- Балкани – Средиземно море 2014 – 2020

- Дунав 2014 – 2020

Програми за междурегионално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

- ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020

- ЕСПОН 2020

- УРБАКТ III

- ИНТЕРАКТ III

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е на стойност 258 504 126 евро, от които 215 745 513 евро съфинансиране от ЕФРР.

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Към 31.12.2016 г. по програмата са обявени две покани за набиране на проектни предложения.  По Първата покана за проектни предложения са сключени 26 договора за субсидия за изпълнение на „меки мерки“  на обща стойност 30 212 780 евро, с участие на 40 български партньори. В доплънение, Комитетът за наблюдение одобри да бъдат финансирани 16 инвестиционни проектни предложения на обща стойност 67 292 396 евро (131 610 468 лв.).

По втората покана за проектни предложения са одобрени 56 проектни предложения на обща стойност 35 684 955 евро. Осигурени са средства за 50 проектни предложения,  6 проектни предложения са в резервен списък.

ГД УТС Е сключила общо 36 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 2 612 613 лв. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са 1 949 394,81 лв.

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е 130 262 833 евро, от които 110 723 408 евро от ЕФРР.

Основни цели на програмата

По Програмата са определени следните пет приоритетните оси (ПО):

ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Към 31.12.2016 г. по програмата са обявени две покани за набиране на проектни предложения. По първата покана се финансира един стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането е в размер на 38 235 295 евро и в рамките на проекта ще се реализират следните обекти:  изграждане на нов път от Димарио, Гърция, до българо-гръцката граница; реконструкция на път II-86 – Средногорци - Рудозем и околовръстен път на Рудозем; Изграждане на нов трансграничен преход Димарио-Рудозем; реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград. Договорът е в процес на изпълнение.

Втората покана за набиране на предложения по ПО 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ и ПО 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“, на обща стойност 35 200 000 евро (68 845 216 лв.) беше отворена за всички бенефициенти на 14 декември 2015 г., с краен срок - 22 април 2016 г. Предстои оценката на получените 211 проектни предложения да приключи и да бъдат сключени договори за субсидия с класираните кандидати.

Третата покана по Приоритетна ос 2 “Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5 b „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“  беше обявена на 22 декември 2016 г., с краен срок – 24 февруари 2017 г. Поканата е насочена към един от най-важните за региона проблеми – справяне с риска от наводнения, с предварително определени инвестиционните дейности и допустими партньори (от българска страна - областни администрации Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково).

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период са сключени 2 договора за национално съфинансиране, като общият размер на разплатените средства е в размер на 2 040 000 евро (3 989 832 лв.).

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България –Македония

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 19 461 690 евро, от които 16 542 434 са от ИПП. Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

В периода 01.01 31.12.2016 г. в резултат на първата покана за набиране на проектни предложения са подписани 45 договора за субсидия с водещите партньори от допустимия регион между Република България и Република Македония на обща стойност 9 645 323 евро, разпределени по приоритетни оси както следва:

- Приоритетна ос 1 "Околна среда" – 14 проектни предложения на обща стойност 3 864 831 евро;

- Приоритетна ос 2 "Туризъм" – 14 проектни предложения на обща стойност 4 017 478 евро;

- Приоритетна ос 3 "Конкурентоспособност" – 17 проектни предложения на обща стойност 1 763 014 евро.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 130 955 евро (2 211 956 лв.).

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 34 102 256 евро, от които 28 986 914 съфинансиране от ИПП.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

След проведени преговори с водещите партньори на проектите предложения, одобрени за финансиране по първата покана за подаване на предложения, и на проекти от списъка с резерви, Съвместният комитет за наблюдение взе решение за сключване на договори за изпълнение на 37 проекта. В резултат на това към края на 2016 г. бяха сключени договори за финансиране на 35 проекта, разпределени по приоритетните оси, както следва:

- Приоритетна ос „Устойчив туризъм“ – 12 проекта на обща стойност 5 834 012 евро;

- Приоритетна ос „Младежи“ – 13 проекта  на обща стойност 4 754 487 евро;

- Приоритетна ос „Околна среда“ – 10 проекта на обща стойност 5 362 361 евро.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 715 308 евро (1 399 021 лв.).

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 29 642 896 евро, от които 25 196 460 са съфинансиране от ИПП.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

През отчетния период се проведе оценката на постъпилите по първата покана 195 проектни предложения, в резултат на което след решение на Съвместният комитет за наблюдение бяха одобрени за финансиране 39 проекта на обща стойност 10 750 815,99 евро, разпределени по приоритетните оси, както следва:

- Приоритетна ос 1 „Околна среда“ - 16 проекта на стойност 5 344 653,54 евро;

- Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ - 23 проекта на стойност 5 406 162,45 евро.

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на обща стойност 53 942 456 евро, от които 49 038 597 евро са съфинансиране от ЕИС.

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за постигането на две подцели:

Цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в района на Черноморския басейн;

Цел 2: Подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период

През 2016 г. бяха публикувани работни варинати на насоките за кандидатстване по първата покана за набиране на проектни предложения като бяха организирани информационни дни и партьнорски форуми.

Първа покана за проектни предложения стартира на 31 януари 2017 г. с краен срок 31 май 2017 г.

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият й бюджет е 39 727  652,11 евро, от които 28 330 108,00 евро са съфинансиране от ЕС.

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Първата покана за проектни предложения беше отворена в периода 16 декември 2015 г. – 26 април 2016 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20 132 788 евро (39 376 311 лв.). По първа покана бяха подадени общо 384 проектни предложения като до третия етап от оценителния процес бяха допуснати общо 273 проектни предложения с участието на 361 български партньора, от които 53 български Водещи партньори.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е на стойност 262 989 839 евро, от които 221 924 597 евро са съфинансиране от ЕС.

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Първата покана за набиране на проектни предложения /първа фаза/ беше обявена през 2015 г. След двустепенна процедура по избор на проекти бяха одобрени за финансиране 54 проектни предложения, от които 38 предложения с участие на 60 български партньори, включително 1 Водещ партньор (Сдружение "ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България" в проект LENA).

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 426 309 618 евро, от които средства от ЕФРР в размер на 359 000 000 евро.

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Първата покана за проектни предложения беше обявена през 2015 г. и от подадените  261 проектни предложения, Комитетът за наблюдение на програмата одобри под условие 64 проектни предложения с общ бюджет от ЕФРР - 99 153 653 евро. В 11 от  тези предложения участват 13 български партньори, от които 1 Водещ партньор (Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“). Бюджетът на българските партньори е 2 135 951 евро (ЕФРР 1 784 758 евро и национално съфинансиране 320 393 евро). Бяха подписани всички 13 договора с български партньори за предоставяне на национално съфинансиране.

Втората покана за проектни предложения беше отворена в периода 5 април – 13 май 2016 г. От подадените 211 проектни предложения бяха одобрени за финансиране 66 предложения, включително 8 предложения с участие на 9 български партньори. Бюджетът на българските партньори в одобрените проекти е общо 1 260 254 евро (ЕФРР 1 071 216 евро и национално съфинансиране 189 038 евро).

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период са сключени 13 договора за национално съфинансиране, като общия размер на разплатените средства е в размер на 225 797,89 евро (441 615,51 лв.). Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 192 892 евро (377 260 лв.).

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 48 678 851 евро, от които 41 377 019 евро от ЕФРР.

Основни цели на програмата

Програмата се изпълнявана чрез Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с членове учредители: три региона на Белгия (столицата Брюксел, Фландрия и Валония) и Великото Херцогство Люксембург чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Програмата е структурирана в пет „специфични цели“(СЦ), които се изпълняват чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) по програма ЕСПОН 2020 посредством изпълнението на годишни работни планове. Към 31.12.2016 г. са възложени 7 проекта за извършване на „приложни изследвания“ (СЦ 1) и 3 проекта за изработване на „целеви анализи“ (СЦ2). В рамките на (СЦ4) “Разпространение и ползване на териториални данни“ са изработени и разпространени 7 публикации.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 96 324 550 евро, от които средствата от ЕФРР са в размер на 74 301 909 евро.

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Към 31.12.2016 г. са осъществени две покани за подаване на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ и изграждане на „Мрежи за изпълнение“. По двете покани са подадени общо 114 проектни предложения, от които са финансирани общо 28 проектни предложения в две фази (етапа) на изпълнение. Всеки един проект включва между 7 и 12 различни партньори, като българско участие в Програмата има в 6 проекта. Бюджетът на българските партньори в одобрените  за финансиране проекти възлиза на общо 221 645 евро, като полагаемото им се национално съфинансиране е в общ размер на 33 246 евро.

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата възлиза на 46 344 220 евро, от които съфинансиране от ЕФРР в размер на 39 392 587 евро.

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество чрез две приоритетни оси: ПО 1: Повишаване на институционалния капацитет; ПО 2: „Техническа помощ.

Постигнати резултати за отчетния период

ИНТЕРАКТ III стартира официално през 2016 г. Основната цел е повишаване на институционалния капацитет на органите, отговорни за изпълнението и управлението на програмите за европейско териториално сътрудничество чрез оказването на тематична експертиза. За 2016 г. са осъществени приблизително 50 събития и публикувани  10 тематични публикации.

Проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" по програмата BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” (ПО 25), съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

По проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансиран по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НГМ) за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016 г. са изразходвани 43 560,03 евро с левова равностойност 85 196,01 лв.

През месец март 2016 г. в гр. София се проведе заключителна среща по проекта. В рамките на срещата беше представена регионалната база данни за трансгранично сътрудничество, създадена по проекта, като партньорските организации имаха възможност да изразят своите впечатления от реализираната инициатива.  Националният статистически институт (НСИ) представи значението на регионалните трансгранични данни и метаданни и нуждата от популяризиране им.

През месец април 2016 г. МРРБ, Норвежкият Баренцов секретариат и Джеферсън институт организираха и проведоха първото онлайн обучение за журналисти във връзка с работата със статистически данни и тяхната визуализация, използването им с цел анализи и различните техники за извличане на информация според журналистическата тема по проект „Български трансграничен диалог. Бяха поканени повече от 50 журналисти от различни страни, включително  студенти по журналистика от България, Сърбия, Македония, които участваха активно и се запознаха с възможностите, които предлага уеб платформата за визуализация и споделяне на различни видове статистически индикатори.

През първото тримесечие на 2016 г. на Джеферсън институт бяха изпратени данните и метаданните за Р. България, с което приключи работата по изграждането на уеб платформата по проекта.

Тъй като проектът приключи успешно към 30.04.2016 г., МРРБ подписа споразумение с Джеферсън институт за постигане на устойчивост спрямо заложените индикатори, което да гарантира безплатно поддържане и актуализиране на уеб платформата с регионални бази данни през следващите пет години.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 31.12.2016 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2016 г. |
| 1.Брой на проекти за гарантиране на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове | Брой | 130 | 77 | 29 |
| 2.Брой на проектите за избягване на рискове | Брой | 70 | 69 | 1 |
| 3.Обновени многофамилни сгради и социални жилища | Брой | 20 | 492 | 309 |
| 4.Подобрена инфраструктура на здравеопазването (бр.) | Брой | 32 | 51 | 21 |
| 5.Подобрена образователна инфраструктура | Брой | 45 | 598 | 13 |
| 6.Подобрена инфраструктура в сферата на културата | Брой | 90 | 72 | 0 |
| 7.Разработени/ изпълнени интегрирани планове за градско развитие (бр.) | Брой | 36 | 36 | 0 |
| 8.Реконструирани пътища | Км | 1 300 | 1 224.4 | 76.8 |
| 9.Брой на проектите (път, ИКТ) | Брой | 70 | 86 | 5 |
| 10.Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | Брой | 250 | 260 | 4 |
| 11.Проекти за междурегионално сътрудничество (брой) | Брой | 40 | 79 | 0 |
| 12.Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество (брой) | Брой | 80 | 158 | 0 |
| 13.Общ брой проекти за развитие на туризма | Брой | 70 | 122 | 17 |
| 14.Брой развити туристически атракции | Брой | 95 | 145 | 17 |
| 15.Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | Брой | 34 | 38 | 0 |
| 16.Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | Брой | 10 |  | 13 |
| 17.Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | Брой | 24 |  | 27 |
| 18.Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | Брой | 4 |  | 2 |
| 19.Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво | Брой | 4 |  | 4 |

Показателите за изпълнение на Програма 1 в частта за ГД „ГРР“ са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Окончателните резултати за постигнатите стойности на индикаторите на програмата ще бъдат отчетени в окончателния доклад за изпълнението на ОПРР.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател 1. Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За 2016 г. са изготвени общо 13 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.) за 2015 г., 1 бр. ЗИД на ЗРР, 1 бр. изменен ППЗРР, 1 бр. актуализиран проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони, 1 бр. проект на последваща оценка на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г., 1 бр. доклад с резултатите от последващата оценка на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г., 1 бр. Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) и 1 бр. проект на ЗД на действащия ЗРР.

Показател 2. Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За 2016 г. са проведени 27 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2, както следва: 26 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР) и едно заседание на Съвета по регионална политика  към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Показател 3. Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ: Извършен е Мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ. Със Заповед № 02-14-704 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.09.2016 г., бяха утвърдени новите категории на общините и населените места; През отчетния период бяха закрити населените места с. Мързян и с. Фабрика, община Златоград, област Смолян с Решение №887/20.10.2016 г. на Министерския съвет. С Указ № 379/ 30.11.2016 г. на Президента на Република България бе променено наименованието на населеното място село Мусомища на Мосомище.

Показател 4. Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво: Организирано и проведено е Шестото заседание на СДДУ. Във връзка с българското председателство на Комитета на министрите на СЕ е организирана и проведена международна Конференция на тема  "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи" на 31.03.2016 г., на която бяха популяризирани резултатите от проведените в България три процедури за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.  Организирано и проведено бе 14-тото заседание на Комисията  за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Взето бе участие във форум „Инициатива за управление в региона на река Дунав“, който се проведе на 6 и 7 декември 2016 г. в гр. Виена, Република Австрия с цел популяризирането на проведените процедури за присъждане на Етикета в България и водеща роля на страната ни при изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образование, здравеопазване, социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

С Решение на Министерски съвет от 27.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ окончателно е определена за Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г.

Приоритетите на програмата се реализират в рамките на осем приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Приоритетна ос 3 - Регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 4 - Регионална здравна инфраструктура

Приоритетна ос 5 - Регионална социална инфраструктура

Приоритетна ос 6 - Регионален туризъм

Приоритетна ос 7 - Регионална пътна инфраструктура

Приоритетна ос 8 - Техническа помощ

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2016г. | Изразходвани средства за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 118 353 622,83 | 80 315 627,02 | 14 173 345,94 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 43 415 482,34 | 1 332 243,49 | 235 101,79 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 30 336 928,69 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 19 620 255,92 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 3 730 086,76 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 27 588 592,74 | 20 937 771,34 | 3 694 900,83 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 57 069 237,89 | 11 017 870,57 | 1 944 330,10 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 6 735 759,35 | 8 249 802,43 | 1 455 847,83 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г." |  | 306 849 966,52 | 121 853 314,85 | 21 503 526,49 |

ОПРР 2014-2020 е ориентирана към регионалното развитие и следва стратегията на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. В това отношение Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е насочена към постигане на Стратегическа цел 4 на стратегията - „Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и е с финансов ресурс в размер на 840 млн. евро. Ще бъдат подкрепени 39 големи и средни градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.

Приоритетна ос 2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони е насочена към инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради на държавната и общинската администрация и общински сгради на социалната, културната и образователната инфраструктура. Чрез планираните интервенции в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел ще се подкрепи реформата в регионалната политика и ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда.

Приоритетна ос 3 - „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към образователната инфраструктура от по-голямо териториално значение, която обслужва хора от различни общини предвид специфичния й профил, свързан със специфични национални или регионални социални или икономически потребности. В тази образователна инфраструктура влизат професионалните, специализираните, помощните, спортните училища, школите за култура и изкуства, както и висшите училища.

Приоритетна ос 4 - „Регионална здравна инфраструктура“ е насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациенти със спешни нужди (спешна медицинска помощ).

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ е насочена към продължаване и доразвиване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за децата и възрастните хора.

Приоритетна ос 6 - „Регионален туризъм“  ще е насочена към оползотворяване на неизползвания потенциал за културен туризъм в регионите. Това ще бъде постигнато чрез използване на силните страни на България като добре развита морска, спа и ски дестинация и насоченост към огромния потенциал, който страната има за оползотворяване на богатото си културно наследство.

Приоритетна ос 7 - „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища за да се подобри свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли в TEN-T мрежата за товари и пътници.

ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти, чрез финансови инструменти в сферите на устойчивото градско развитие, енергийната ефективност в жилищните сгради и студентските общежития и регионален туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес.

Навременно предприетите стъпки по разработване и одобрение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39-те големи и средни градове от националната полицентрична система и подписването на споразумения за делегиране на функции по избор и оценка на проектни предложения с тях, в качеството им на междинни звена по Приоритетна ос 1, което беше осъществено през втората половина на 2015 г., предостави възможност за своевременното стартиране на изпълнението на ОПРР 2014-2020.

През 2016 г. приключи процесът по оценка и одобряване на структурите и съставите на всички 39 междинни звена и подадените инвестиционни програми по Приоритетна ос 1 (ПО1) на ОПРР 2014-2020, с което реално стартира изпълнението на ПО 1 на оперативната програма. С решение на Министерски съвет № 440/27.05.2016 г. беше одобрена методология за преразпределяне на средствата по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 през 2018 г., с оглед постигане на заложените цели и индикатори по програмата. На проведения през месец май 2016 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше обсъден и приет плана за оценка на оперативната програма, с което се изпълниха изискванията на регламентите.

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. за периода 01.01- 31.12.2016 г. са, както следва:

- Публикувани са 3 процедури на обща стойност 45,2 млн. лв. или 1,5 % от размера на програмата;

- 439 бр. са подадените проектни предложения по публикуваните процедури;

- 335 са сключените договори на обща стойност 1,2 млрд. лв., което представлява 38% от бюджета на програмата.

- Изплатените средства са в размер на 143 млн. лв.

През 2016 г. Управляващият орган обяви 3 процедури за предоставяне на БФП по програмата в съответствие с одобрената ИГРП за 2016 г., както следва:

- На 26 февруари 2016 г. беше обявена процедура „Подкрепа за висшите училища в Р. България“ с бюджет 43 млн. лв., която е последната процедура в рамките на ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Конкретни бенефициенти са 13 висши училища, определени в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020, утвърдена от министъра на образованието и науката. Подкрепата за висшите училища ще се предоставя за инфраструктурни мерки и доставка на оборудване и обзавеждане за водещите приоритетни направления за всеки университет, получили най-висок коефициент съгласно ПМС № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

В рамките на крайния срок за кандидатстване - 30.06.2016 г. бяха подадени 12 проектни предложения. Към 31.12.2016 г. всички проектни предложения са одобрени от страна на УО и са сключени 12 договора за предоставяне на БФП на стойност на БФП 39,5 млн. лв.

- През месец август 2016 г. бяха обявени 2 бр. указания за бюджетни линии по приоритетна ос 8 – за конкретните бенефициенти по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (МОН, ММС, МК) и по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ (АПИ). В бюджетната линия за МОН, ММС и МК допустими за финансиране дейности са провеждане на специализирани обучения на екипите за управление и изпълнение на проектни предложения по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014-2020, добри практики и запознаване с опита на други държави по отношение изпълнението на Оперативните програми и проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове; доставка на хардуер и софтуер за бенефициентите във връзка с изпълнението на ОПРР 2014-2020 г.; изготвяне на процедурен наръчник и контролни листа за мониторинг и контрол при управление и изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. При бюджетната линия на АПИ допустими за финансиране дейности са провеждане на специализирани обучения в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г. и осигуряване на специализирани помещения под наем за архивиране и съхранение на всички документи към сключените договори за БФП по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

През 2016 г. бяха подадени 107 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. Към 31.12.2016 г. УО е сключил 42 договора за предоставяне на БФП на стойност на БФП 281,6 млн. лв.

През месец ноември 2016 г. УО на ОПРР сключи финансово споразумение с Фонд мениджъра на финансови инструменти в България на обща стойност 370 млн. лв., включващо средства по приоритетни оси 1 и 6 на ОПРР 2014-2020 и съгласно Наредба № 3/08.07.2016 г. са изплатени 25 % от общия размер на финансовата подкрепа, съгласно финансовото споразумение.

В допълнение, по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ в рамките на двата срока за кандидатстване (15.03.2016 г. и 31.05.2016 г.) бяха подадени общо 185 проектни предложения. Към 31.12.2016 г. УО на ОПРР е сключил 168 договора за БФП на стойност 170,8 млн. лв. 15 проектни предложения са отхвърлени или оттеглени в процеса на оценка. Две проектни предложения са в процес на оценка.

По процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ през отчетния период бяха подадени 6 проектни предложения, от които за 3 бяха сключени договори за БФП на обща стойност 10,1 млн. лв., 1 проектно предложение беше оттеглено, а останалите 2 са в процес на оценка.

По процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ през отчетния период бяха подадени 41 проектни предложения. Към 31.12.2016 г. за 28 от тях бяха сключени договори за предоставяне на БФП на стойност на БФП 63,3 млн. лв. Останалите проектни предложения са в процес на оценка.

През първата половина на 2016 г. бяха подадени и одобрени за финансиране 15 проектни предложения по процедура „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. За одобрените проектни предложения през месеците април и май 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на БФП в размер на 204,6 млн. лв. През месец ноември 2016 г. АПИ подаде още 3 проектни предложения по процедурата, които са в процес на оценка.

По приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ в рамките на процедури „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” и „Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”, през отчетния период бяха подадени общо 65 бюджетни линии (39 по първата и 26 по втората процедура). От тях одобрени са всички 65 бюджетни линии, като към 31.12.2016 г. са сключени 64 договора за предоставяне на БФП. За 1 бюджетна линия бенефициентът е отказал да сключи договор за БФП.

По процедура „Бюджетна линия за АПИ” Агенция „Пътна инфраструктура“ подаде своята бюджетна линия, която беше оценена и беше сключен договор за предоставяне на БФП.

Общата стойност на БФП на сключените договори по горепосочените процедури на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ към 31.12.2016 г. възлиза на 9,3 млн. лв.

Фонд „Солидарност”

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Главна дирекция „Градско и регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Към момента са подадени и одобрени три заявления за подпомагане от фонд „Солидарност” на ЕС, съответно за бедствията от м. юни 2014 г., края на м. юли 2014 г. (наводненията в гр. Мизия) и края на м. януари – началото на м. февруари 2015 г. Общата помощ, която e получена от ЕС по трите заявления възлиза на 36 972 081,30 лв.

Предоставената от ЕК помощ по първото заявление е в размер на 20 618 575,00 лв. През 2015 г. с 21 изпълнителни органи бяха сключени договори за над 20,2 млн. лв. или 98% от средствата са договорени, като над 50% от средствата са насочени към община Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014, срокът за допустимост на разходите е до 18 месеца след постъпване на средствата от ФСЕС по сметката на МРРБ, което в случая беше до 08.10.2016 г. Към 31.12.2016 г. всички проекти са приключили и са подадени искания за окончателно плащане, като за 17 от договорите обработката е приключила и разходите по проектите са верифицирани и изплатени. През 2016 г. по първото заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови, междинни и окончателни) в размер на 16 769 765,45 лв.

След наводненията от юли 2014 г. в Северозападен регион, през октомври 2014 г. България подаде заявление за подпомагане със Средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз. На 9-ти април 2015 г. Европейската комисия одобри отпускането на помощ в размер на 3 879 584,39 лв., които да бъдат използвани за възстановяване на щетите от бедствието, като тези средства бяха преведени по сметката на МРРБ на 24.08.2015 г. Оценени и одобрени бяха 4 проектни предложения – на община Мизия, община Бяла Слатина, община Враца и община Мездра, като общата стойност на сключените договори възлиза на над 3,8 млн. лв. или 100% от предоставените средства. Към 31.12.2016 г. са приключили 2 проекта и са подадени искания за окончателно плащане, разходите по които са верифицирани и изплатени. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност” на Европейския съюз, срокът за допустимост на разходите е осемнадесет месеца, считано от датата, на която Комисията е изплатила пълния размер на помощта, т.е. до 24 февруари 2017 г. През 2016 г. по второто заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови, междинни и окончателни) в размер на 3 009 815,46 лв.

На 24 април 2015 г. България подаде и трето заявление за мобилизиране на фонд „Солидарност” на ЕС, във връзка с бедствията, настъпили на територията на цялата страна в периода 30.01.2015 – 04.02.2015 г. Стойността на отпусната от ЕК помощ по третото заявление е 12 473 921,91 лв., а Решението на Европейската комисия е от 11.11.2015 г. През 2016 г. по схемата бяха сключени 19 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените кандидати. Във връзка с реализирания свободен финансов ресурс, на 05.05.2016 г. Координиращият орган на фонд „Солидарност” взе решение същият да бъде разпределен за покриване на допустимия собствен принос по четири договора (на община Тополовград, община Ардино, община Крумовград и община Дългопол). След анексиране на посочените договори общата стойност на предоставената БФП по третото заявление е 12 459 717,19 лв. или почти 100% от предоставените от Европейската комисия средства. Най-голям финансов ресурс беше предоставен на Агенция „Пътна инфраструктура” (над 6 млн. лв.) за извършените дейности за възстановяване на пострадалата инфраструктура на територията на цялата страна. Към 31.12.2016 г. са приключили 14 от договорите и са подадени искания за окончателно плащане, като за 13 разходите са верифицирани и изплатени. През 2016 г. по третото заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови, междинни и окончателни) в размер на 11 305 250,79 лв. Срокът за  допустимост на разходите е осемнадесет месеца от датата на тяхното постъпване по сметката на МРРБ, а именно до 01.06.2017 г.

Схемите са нотифицирани пред ЕК във връзка с наличието на държавни помощи.

Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море  Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Рeпублика Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Обща стойност и източник на финансиране:

- Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015,74 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (378 262 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи;  от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

- Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);

- Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;

- Развитие на сътрудничеството със страните от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;

- Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;

- Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;

- Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;

- Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 24 месеца – от 14.08.2015 г. до 13.08.2017 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:

- Анализ и подготовка на националната институционална и законодателна рамка за морско пространствено планиране с цел транспониране и прилагане на Директива 2014/89/ЕС;

- Въвеждане на методическа рамка за разработка на трансграничен морски пространствен план за Румъния и България и проучвания за пилотен проект за трансграничния морски район Мангалия-Шабла;

- Изпълнена обществена поръчка за първоначална оценка на морските сектори в Р България  и направен анализ на съществуващата законова и институционална рамка за прилагане на Директива 2014/89/ЕС.;

- Проведено официално събитие в гр. Варна, с участието на румънските партньори по проекта, представител на ЕК, на НПО, научни институти, кметове и областни управители от Черноморския регион, за запознаване с постигнатите резултати до момента по проекта;

- Осъществени дейности за управление на проекта, свързани с физическите, административните, правните и финансовите показатели за ефективно и ефикасно изпълнение на проекта.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта са 74 011 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва: до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните правомощията като изпълнителна агенция по проекта; минимум 20% от страна на бюджета на МРРБ, включително разходите за данък добавена стойност (ДДС). До този момент изразходваните средства по проекта са единствено за сметка на европейското финансиране.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;

- „Непреодолима сила”.

4.1.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовитеинструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 381 700 | 4 016 700 | 3 738 810 |
|  | Персонал | 1 967 000 | 1 369 000 | 1 367 082 |
|  | Издръжка | 414 700 | 2 647 700 | 2 371 728 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 381 700 | 4 016 700 | 3 738 810 |
|  | Персонал | 1 967 000 | 1 369 000 | 1 367 082 |
|  | Издръжка | 414 700 | 2 647 700 | 2 371 728 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 36 257 600 | 36 257 600 | 74 011 391 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | -368 736 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 7 340 952 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество | 36 257 600 | 36 257 600 | 36 139 509 |
|  | Други международни програми |  |  | 308 492 |
|  | Фонд "Солидарност" |  |  | 30 591 174 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 36 257 600 | 36 257 600 | 74 011 391 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 381 700 | 4 016 700 | 3 738 810 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 38 639 300 | 40 274 300 | 77 750 201 |
|  | Численост на щатния персонал | 256 | 256 | 235 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

По проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансиран по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НГМ) за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са изразходвани 43 560,03 евро с левова равностойност 85 196,01 лeва.

През месец март 2016 г. в гр. София се проведе заключителна среща по проекта, в рамките на която беше представена регионалната база данни за трансгранично сътрудничество, създадена по проекта. През месец април 2016 г. МРРБ, Норвежкият Баренцов секретариат и Джеферсън институт организираха и проведоха първото онлайн обучение за журналисти във връзка с работата със статистически данни и тяхната визуализация, използването им с цел анализи и различните техники за извличане на информация. През първото тримесечие на 2016 г. на Джеферсън институт бяха изпратени данните и метаданните за Република България, с което приключи работата по изграждането на уеб платформата по проекта. МРРБ подписа споразумение с Джеферсън институт за постигане на устойчивост спрямо заложените индикатори, което да гарантира безплатно поддържане и актуализиране на уеб платформата с регионални бази данни през следващите пет години. Проектът приключи в края на месец април 2016 година, като изпълни целите и покри показателите за устойчивост на програмата.

4.1.7. Отговорност за изпълнението на програмата ГД „ГРР“, ГД „УТС“, ГД „СПРРАТУ”.

4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Програмата  допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството  по отношение на намаляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

През отчетният период МРРБ участва в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел:

- Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;

- Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества;

- Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел:

- Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;

- Повишаване експлоатационните качества на жилищата и комфорт на обитаване;

- Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;

- Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти);

- Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;

- Гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Сключени споразумения със сдружения на собственици – 299 броя

- Одобрени Технически обследвания – 299 броя

- Одобрени Енергийни обследвания – 298 броя

- Одобрени инвестиционни проекти – 298 броя

- Издадени разрешения за строеж – 298 броя

- Завършени СМР – 156 броя

С изпълнението на схема за БФП BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” ОПРР подпомага осъществяването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. Изпълнението на проекта стартира на 09.04.2012 г. като стойността на проекта възлиза на 65 млн. лева. Със заповед от 14.04.2015 г. стойността на проекта е намалена на над 51 млн. лева. Съгласно последна промяна на Заповедта, безвъзмездната финансова помощ ще бъде 100%, като всяка сграда/блок секция, която бъде одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи финансова помощ максимум до 75% от ОПРР и 25 % от националния бюджет на Република България.

За реализацията на проекта дирекция „Жилищна политика“ е усвоила средства към 31.12.2016 г. в размер на 28 419 087 лв. по ОПРР 2007 – 2013 г. и 2 074 360,57 лв. по ПМС №7/14.01.2016 г., които са разплатени за извършените и завършващи дейности по проекта.

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Дейностите ще се осъществяват на територията на Република България, в рамките на 265 общини. Програмата е децентрализирана и възложители по сключените договори за извършване на дейности по енергийно обновяване за общините.

За всяка сграда общината чрез избрани външни изпълнители:

  - изготвя техническо обследване и технически паспорт;

  - извършва обследване за енергийна ефективност;

  - разработва технически/работен проект;

  - извършва оценка за съответствие на инвестиционния проект;

  - издава разрешение за строеж;

  - изпълнява СМР;

  - осъществява авторски надзор;

  - упражнява строителен надзор;

  - упражнява инвеститорски контрол.

Към 31.12.2016 г. изпълнението на проекта е както следва:

| Параметър | Общо |
| --- | --- |
| Брой регистрирани СС | 5 716 |
| Брой сключени договори община - СС | 4 057 |
| Брой искания за сключване на договори за целево финансиране към ББР (от регистъра на ББР) | 3 977 |
| Брой сключени договори за целево финансиране (от регистъра на ББР) | 2 022 |
| Брой сгради със стартирали дейности (от момента на стартиране изготвянето на ТО) | 1 921 |
| Брой сгради със стартирали СМР | 548 |
| Брой сгради въведени в експлоатация | 214 |

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Отчитат се разходи за капиталови трансфери за „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството“. Плащанията през 2016 г. са извършени с целево отпуснати средства с ПМС № 7/ 2016 г.

4.2.4.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

Приложение № 5

| № | Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвени технически паспорти и технически обследвания | брой | 180 | 299 |
| 2. | Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати | брой | 180 | 298 |
| 3. | Проведена широкомащабна информационна кампания | брой | 4 | 4 |
| 4. | Изпълнени СМР | брой | 180 | 156 |
| 5. | Изготвени инвестиционни проекти | брой | 180 | 298 |

    - Източници на информация за да данните по показателите за изпълнение

Окончателен доклад по изпълнение на проект “Енергийно обновяване на българските домове“, база данни НПЕЕМЖС.

4.2.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности

4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 288 300 | 942 470 | 919 454 |
|  | Персонал | 269 300 | 347 300 | 345 004 |
|  | Издръжка | 19 000 | 595 170 | 574 450 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 288 300 | 942 470 | 919 454 |
|  | Персонал | 269 300 | 347 300 | 345 004 |
|  | Издръжка | 19 000 | 595 170 | 574 450 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 90 000 | 1 002 098 114 | 1 002 045 169 |
|  | Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007-2013 г. |  | 2 068 114 | 2 045 169 |
|  | Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите | 90 000 | 30 000 |  |
|  | За изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |  | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 90 000 | 1 002 098 114 | 1 002 045 169 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 378 300 | 1 003 040 584 | 1 002 964 623 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 378 300 | 1 003 040 584 | 1 002 964 623 |
|  | Численост на щатния персонал | 18 | 18 | 15 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата  - дирекция „Жилищна политика”.

4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопастност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на  жизнената среда;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции и изпълнители.

4.3.2.  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел,            разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при             подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са                          определени в техническата спецификация – МРРБ има сключен договор между „Аеком                   Лимитид“ ООД, в качеството му на изпълнител, и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните  технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г. Договорът обхваща извършването на  дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна),  съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя - Дупница“, Лот 2               „Дупница - Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“, АМ „Черно море”, АМ „Хемус” - участък Ябланица - Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка“ и  АМ „Рила“.  Четири от етапите, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница -  Благоевград“ и  Лот 4 Сандански - Кулата“ са завършени. Продължаващо е изпълнението на останалите четири етапа.

Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа:

Консултантската услуга, извършвана от експертите на международната финансова                  институция, с предмет: „Разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS) е вече изпълнена през 2015 г., в съответствие с Изменение № 3 от 13.02.2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие.

Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал.4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани 14 броя предложения на общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища на нови пътни отсечки.

През 2016 г. с  Решения  №№ 148, 255, 315, 745,  869, 957 и 1030 на Министерския съвет е изменен и/или допълнен списъка на общинските пътища в общините Велинград и Сърница, Гоце Делчев, Брацигово и Батак, Своге и Враца, Угърчин, Каварна, Балчик и Генерал Тошево, Белослав и Неделино. В резултат на приетите решения дължината на общинските пътища е нараснала на 19 503 км, като са включени 6 бр. нови трасета в списъка на общинските пътища Дейността е с непрекъсващ характер на постъпващата информация от общинските администрации и същата ще продължи и през 2017 г.

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища приетите. През периода с  Решения  №№ 110, 852 и 1031 от 2015 г. на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Созопол, Искър и Петрич. Дейността е с непрекъсващ характер на постъпващата информация от общинските администрации и същата продължава и през 2016 г.

Предложен е Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 908 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на модел на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.

На 7 април 2016 г. е прието от Народното събрание изменение в Закона за пътищата за прекратяване на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Изменението влезе в сила с публикувано му на 15 април 2016 г. в бр. 30 на Държавен вестник.

Всички дейности на НКСИП преминават към АПИ.

Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти – строително - монтажни работи (СМР), консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включен за финансиране беше незавършен преходен обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. За обекта бяха усвоени 461,52 хил. лв., с които се положи и се прие от строителния надзор асфалтобетонова  настилка  с дължина 1,613 км.

Предвидените администрирани разходи по програмата включват разходи за авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за финансиране са незавършени преходни обекти.

Предвид преминаването към АПИ на дейностите и проектите, администрирани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, в задълженията на АПИ е и успешното и ефективно финансиране, проектиране и изграждане на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море“, предвид че НКСИП е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ).

Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

АПИ изпълнява държавната политика в областта на  стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в РБългария. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа

Съвместно с МРРБ АПИ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната. През отчетния период стартира работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.

С изменение № 3 от 13.02.2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Международната банка за възстановяване и развитие, експертите от международната финансова институция, в рамките на 2015 г., са подпомагани от сформирана междуведомствена комисия с представители от МРРБ и АПИ, МВР и МФ, осъществяват технически и оперативни дейности по разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси.

Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за подържане  и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата;

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготвка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др.

4.3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 6 |
| 2. Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | бр. | 0 | 0 |
| 3. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 0 |
| 4. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/; | Км./км2 | 0.18284 | 0 |
| 5.Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа; | Км. | 770.19 | 0 |
| 6. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци * | Км. | 659.78 | 0 |
| 7. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”. | Броя | 6 | 6 |
| 8. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения; | Обследвани км./ бр.съоръжения | 9 000 60 | 8 145 51 |
| 9. Интензивност на автомобилно движение; | Обследвани км. | 4 000 | 3 519,3 |
| 10. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали; | Брой обследвани показатели | 3 500 | 1 701 |

Забележка: Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показатели „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти;

- Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е  количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км. Независимо, че на обекта беше положена 1,613 км асфалтобетонова пътна настилка, предвид начина на отчитане на показателя, а именно за годината, в която е издадено на разрешение за ползване на целия строеж, не  се отчита стойност на показателя „Извършена рехабилитация на пътни платна“.

- Показателят „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на общинските пътища,съгласно решения на Министерския съвет.

- Показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” дава информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“, като същия е изпълнен през 2015 г.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

4.3.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

4.3.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 40 577 200 | 41 709 159 | 38 884 250 |
|  | Персонал | 18 512 000 | 18 640 902 | 18 661 084 |
|  | Издръжка | 20 561 200 | 20 432 933 | 17 992 031 |
|  | Капиталови разходи | 1 504 000 | 2 635 324 | 2 231 135 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 40 577 200 | 41 709 159 | 38 884 250 |
|  | Персонал | 18 512 000 | 18 640 902 | 18 661 084 |
|  | Издръжка | 20 561 200 | 20 432 933 | 17 992 031 |
|  | Капиталови разходи | 1 504 000 | 2 635 324 | 2 231 135 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 214 005 200 | 566 024 108 | 552 299 177 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 112 158 000 | 352 229 545 | 342 506 509 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 102 000 | 447 569 | 447 569 |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 86 738 400 | 181 761 056 | 178 285 384 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 15 000 000 | 7 883 486 | 7 350 520 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми | 6 800 | 23 702 452 | 23 709 195 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 143 666 308 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 13 434 874 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 117 553 884 |
|  | Фонд "Солидарност" |  |  | 12 677 550 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 214 005 200 | 566 024 108 | 695 965 485 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 254 582 400 | 607 733 267 | 591 183 427 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 254 582 400 | 607 733 267 | 734 849 735 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 420 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

А. Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

Извършените разходи към 31.12.2016 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.:

Извършените разходи за отчетния период за изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа (РПМ), както и извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, в т.ч. и аварийно възстановителни дейности са в размер на близо 400 млн. лв. Изпълнението спрямо същия период на предходната годината е с 25% повече.

Дейностите, свързани с проектиране на обекти от основен ремонт на републиканската пътна мрежа са свързани основно с разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР).

Подписани са договори между АПИ и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 на стойност 205 658 958 лв.

Продължава изпълнението и отчитането на договори за обекти:

- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 61+327 на АМ Тракия. Подписан е Протокол 16 и предстои издаване на разрешение за ползване;

- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 30+874 на АМ Хемус (L=740 m). Разплатени са окончателните 10% от договора за извършване на строителен надзор по време на строителството;

- Обезопасяване на път І-1 София-Кулата - в участък от км 377+560 до км 378+003 и от км 384+190 до км 384+300 /инженеринг/.

През отчетният период са изразходвани средства за дейностите по проектиране на обекти ново строителство, както следва:

-  Изработване на Идеен проект за Автомагистрала "Русе - Велико Търново";

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг;

- Пътно кръстовище на път I-6 София-Бургас при км 312+000

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, АПИ е ангажирана и за успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ и на АМ „Хемус“.

Изграждането на нови участъци от РПМ имат за цел подобряване условията на движение и оформяне на хомогенни направления, с цел извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места. Една от основните цели на националната политика за развитие и усъвършенстване на пътната мрежа в Р България е изграждането на автомагистрали по главните пътни направления и тези на Общо европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната.

Продължава изграждането на АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310.

По програма Ново строителство са отчетени средства за изграждане на следните обекти:

-  Връзка на АМ "Хемус" с околовръстен път София - п.в "Яна";

-  АМ Марица  Лот 1 и Лот 2;

-  АМ "Струма" - Лот 1, Лот 2 и Лот 4;

- Е-85 (І-5)  Кърджали-Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368;

- Път ІІІ-1102 Арчар-Извор-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш от км 45+000 до км 50+075,52 – извършване на строителен надзор;

- Републикански път І-8 Пазарджик-Пловдив, мост над р.Луда Яна при км 195+230;

- Път II-18 при Казичене от км 32+240 до км 32+680 - дясно платно. Осигурено е целево финансиране чрез ПМС 85/2016 като усвоеното за 2016 г. е в размер на близо 7 млн. лв.

За изплащане на суми за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители са отчетени средства в размер на 7 350 520 лв. за следните обекти:

- Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015;

- Път ІІІ-5004 "Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 ПУП-ПР, регулация Борово – Велчевци;

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС;

-  Изплащане на суми за компенсационно залесяване по реда на Закона за горите, за имоти в горски територии, засегнати от одобрен ПУП – ПП.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624, като 2 232 хил. лв. са европейско финансиране.

За осигуряване на проходимост и поддържане на пътната мрежа с цел недопускане на опасни деформации и повреди, застрашаващи безопасното движение беше осигурено целево финансиране с шест броя Постановления на МС на обща стойност 186 884 000 лв. Усвоените средства за 2016 г. за обекти за текущ ремонт и поддържане по ПМС 85/2016 и ПМС 113/2016 са в размер на 134 248 хил. лв. По ПМС 40/2016, ПМС 280/2016 и ПМС 308/2016 за обекти от текущ ремонт и поддържане е сключен договор за акредитив в размер на 14 млн. лв. и реално усвояване на средствата ще се извърши през 2017 г.

Завършени обекти по превантивен ремонт:

- Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващи Етап I-ремонт на мост 1, мост 3;

- Път I-1 Димово-Бела-Скомля-Медовница от км 39+400 до км 61+400 през Димово в участъка от км 39+400 до км 41+483.

Продължават ремонтно-възстановителните дейности на приоритетни обекти в Северна България, както следва:

- Превантивно поддържане на пътната мрежа с обща дължина 290 км

Съоръжения /превантивно поддържане/:

- АМ Хемус тунел Витиня дясна тръба при км 32+260 – 1.195 км;

- АМ Хемус виадукт Елешница при км 15+160 дясно платно – 0.645 км;

- АМ Хемус ремонт на пътен тунел Ечемишка дясна тръба – 0.775 км;

- АМ Тракия ограничителни системи в участъка от км 53+290 до км 61+065 – 7.775 км;

- АМ Тракия съоръжение при км 136+950 лява и дясна конструкция – 0.218 км.

Предвид измененията в Закона за пътищата, касаещи преминаването на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) към Агенция „Пътна инфраструктура”, основна цел се явява и успешното приключване на дейностите по проекти, за които са извършени администрирани разходи по сметки за средства от ЕС за 33 787 хил. лв., както следва:

1.	Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“- 7 613 хил. лв.;

2.	Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“ – 5 276 хил. лв.;

3.	Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ - 500 хил. лв.;

4.  Проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ – 25 673 хил. лв., от които авансово платени средства за проектиране и строителство на „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ – 25 577 хил. лв. и 96 хил. лв. за Супервизия на проектиране и строителство на  „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“

Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.

С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, е 4 017 855 лв.

Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“

Трасето е част от приоритетен проект № 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и основната цел на проекта, като част от Трансевропейски коридор № 4 в участъка София - Кулата – Солун, е да осигури пряк маршрут през България към Егейско море. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала разделена на три подучастъка с две платна и с габарит А29, за Лот 3.1 с обща дължина 17.00 км. и Лот 3.3 с обща дължина 23.62 км., а за Лот 3.2 с обща дължина 21.00 км. проектен габарит Г20 или общо приблизителна дължина от около 62 км. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 7 776 928 лв. Към отчетният период общата стойност на разплатените европейски средства е в размер на 33 392 млн. лв.

Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 1 349 600 лв.

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект  ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми – капиталови, лихви и погашения са осигурени от субсидия РБ и банкови заеми.

През отчетният период е получен заем в размер на 29 337 450 лв. по проект „Транзитни пътища V” и са отчетени погашения по дългосрочен заем към Световна банка в размер на -47 288 412 лв.

Преобладаващата част от разходите по програма „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 122 527 хил. лв за рехабилитационни дейности по участъци на проект „Транзитни пътища V”. За периода са разплатени преимуществено средства за следните обекти:

- Лот 4 Път I-7 "Шумен - Карнобат" от км 0+000 до км 90+324; Участък II: Път I-7 „Шумен-Велики Преслав-Върбица” от км 122+300 до км 149+156.8; Участък III, Подучастък 3.1: Път III-7305 „II -73 Камчия-Съединение” от км 0+000 до км 7+304 и подучастък 3.2: Път III-7305 „II-73 Камчия-Съединение” от км 7+304 до км 26+590;

- Лот 5 - Етап I: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 1+773 до км 6+100; Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 7+400 до км 9+550; Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 9+900 до км 73+212;Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 77+353 до км 108+540.8;

- Етап III.А: Път I-7 „Шумен-Велики Преслав-Върбица”от км 166+548 до км 180+232;

- Етап III.Б: Път I-7 Обход на гр. Елхово;

- Етап IV.А: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 0+180 до км 1+776.66;

- Етап IV.Б: Път II-74 „Велики Преслав-Търговище” от км 0+050 до км 23+600, Път III-7302 „Смядово-Златар-Велики Преслав” от км 0+118 до км 23+953; Път I-4 п.в. Запад до Дъговия мост от км 126+667 до км 127+328 от км 127+678 до км 129+614;

- Етап IV.В: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 6+100 до км 7+400

- Лот 14 Път II-86 „Асеновгрд-Смолян” от км 76+331 до км 76+740; от км 78+949 до км 80+130; Път III-866 „Смолян-Стойките” от км 11+500 до км 17+600 и от км 20+100 до км 22+490; Път II-86 Ремонтно-възстановителни работи и осветление на тунелите при км 32+423, 33+427 и 39+471 и ремонт на прилежащите към тунелите големи съоръжения; Рехабилитация на пътни връзки на Пътен възел „Север” на АМ Тракия при пресичане с Път II-64 Карлово-Пловдив, надлез на п.в. Пловдив-Север при км 126+270 над Път II-64 Карлово-Пловдив и мост над р. Пясъчник при км 127+047.

- Лот 17 Участък 1 Път II–16  „Мездра-Ребърково–Елисейна” от км  0+000 до км 22+544,90; Участък 2 Път II-16 „Елисейна-Своге” от км 22+550 до км 50+790.53; Участък 3 Път II-16 „Своге-Нови Искър” от км 50+790.53 до км 81+778.84.

- Лот 18 Участък 1 Път II-13 „Борован-Кнежа” от км 44+030 до км 51+269.7; Участък 2 Път II-13 Борован-Кнежа от км 53+400 до км 67+299.07; Участък 3 Път II-81 Петрохански проход от км 50+820.08 до км 72+706.16, Участък 4 Път II-81 Обход на Берковица от км 72+685.15 до км 77+537.92 и Участък 5 Път II-81 Йончеви ханове-Благоево от км 79+900 до км 86+298.51

- Лот 22А Участък 1 Път II-84 Юндола-Разлог от км 54+390 до км 107+114; Участък 2 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 36+570 до км 53+761.30, Участък 3 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 53+761.30 до км 74+038.59 и Участък 4 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 74+038.59 до км 93+670.71.

Средства в размер на 1 790 хил. лв. са разходвани за разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по ОПРР и осъществяване на АН по време на строителството.

Средствата за придобиване на ДМА са разходвани приоритетно за строителство на:

- АМ "Калотина" - София Лот 1-Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 – 1 962 хил. лв.;

- Лот 70 Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 BG161PO001/2.1-01/2007/001/056 - 5 361 хил. лв. /разходвани средства чрез осигурено целево финансиране чрез ПМС/. С Постановление на МС № 85/15.04.2016 г. са одобрени допълнителни средства в размер на 5 360 924 лв. за довършване изпълнението на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540

- Път II-18 при Казичене от км 32+240 до км 32+680 - дясно платно – 6 946 хил. лв. /разходвани средства чрез осигурено целево финансиране чрез ПМС/

- Реконструкция на път ІІ-76 Българин-Харманли от км 57+727 до км 60=806,40 – 2 950 хил. лв.

- Извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“ – 12 млн. лв.

По програма „Придобиване на земя” разходите за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители са насочени за обекти:

-  Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015 – 2 662 хил. лв.;

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 1 523 хил. лв.;

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – над 1 млн. лв;

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.

4.3.7. Отговорност за изпълнението на програмата  - Агенция „Пътна инфраструктура”, и  Дирекция  „Благоустройство и геозащита”.

4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Оперативни цели:

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията:

- Създават се благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- Осигурява се осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Оказване на съдействие на общините при изпълнение на мерки и дейности за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия;

През 2016 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като:

- извършени превантивни геозащитни мерки, строг контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и предварителни действия за реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси.

През отчетния период, усилията бяха насочени за извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони и на изградени противосвлачищни съоръжения, полигониране на свлачищата и нанасяне на данни в регистъра – необходими за анализа и оценката на геоложкия риск, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (43) и активизирани свлачищни процеси (36) от 01.01. до 31.12.2016 г. и др.

Извършен е ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указателно писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството от м. февруари 2016 г. в съответствие с измененията и допълненията на ЗУТ, свързани със строителство в свлачищни райони.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. В изпълнение на първата оперативна цел, бяха проведени обществени поръчки и бяха сключени договори с дружествата за геозащита за изпълнение на превантивни дейности в т. ч. регистриране, мониторинг на свлачищните процеси, изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи, приключи работата по сключени през 2015 г. договори за проекто-проучвателни работи. Приключи работата по 3 обекта на интервенция, финансирани по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз.

Приключи работата по приоритизирането на свлачищата, допустимите свлачища са оценени и Списъка на приоритизираните свлачища във връзка с изпълнението на мерки и дейности за предотвратяване риска от свлачища е представен на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г..

Приключиха строително-монтажните работи на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”. На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, са извършени проекто-проучвателни и съгласувателни действия, изработен беше ПУП-ПРЗ за обекта и бяха стартирани СМР на обекта.

В програмата е предвидено продължаването на изпълнението на СМР за корекции на речни брегове, ремонт и изграждане на ново мостово съоръжение, основен ремонт и реконструкция на прилежащи пътни платна в границите на населените места - обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” и обект „Корекция на р. Асеновска, участък от км 0+670.5 до км 0+970”. Договорите за обектите бяха сключени през 2009 г., но строителството беше спряно през същата година. За рестартиране на проектите от страна на изпълнителите следваше да се предостави необходимата документация. В отчетния период изпълнението на СМР не беше подновено.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност, предоставяни по програмата, са следните:

Продукт/услуга: Превантивни геозащитни мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от            свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

- Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Р България;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни           райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи  контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни                       съоръжения;

- Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки,                         осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 5 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението им. Сключените договори са за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2016 г. към Рамкови споразумения от 2012 г. с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник).

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 1 787 594 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 2696 бр. хидрогеоложки, геодезически и промерни измервания  на застрашени и             засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни            геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Шабла, Балчик, Бургас, Несебър, Созопол, Царево, Провадия, Твърдица, Котел, Сливен, Оряхово, Лом, Вълчедръм, Кнежа, Червен бряг, Свищов, Гулянци, Никопол, Габрово, Столична               община, Сатовча, Неделино, Асеновград, Кърджали, Перник, Сандански, Смолян,              Маджарово, Ардино, Черноочене, Симитли, Родопи, Белово, Своге;

- 231 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;

- извършена ревизия, поддръжка и отводняване на 34 изградени водопонизителни               съоръжения в свлачища в общини Варна, Аксаково и Балчик;

- завършени, приети от комисия, публикувани на страницата на МРРБ анализ и оценка на геоложкия риск, както и картите на опасностите и картите на геоложките рискове;

- изградени/възстановени 3 контролно-измервателни системи на свлачища на ул. „3-та“, ул. „4-та“ и ул. „12-та“, Вилна зона „Фиш-Фиш“, община Балчик, на свлачище „Ехо“,   гр. Балчик и в кв. „Изток“, гр. Оряхово и е извършено нулевото им измерване;

- завършени, приети от възложител предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“, включващи геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и задания за               изработване на инвестиционни проекти;

- завършено, прието от възложител инженерно-геоложко проучване, придружено от      математическо моделиране обща укрепителна схема за обект „Община Аксаково –       участък „Фара“;

- извършени съгласувателни процедури по подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”, община Шабла”. ПУП-ПП приет на ЕСУТ, одобрен от ОС – Шабла, влязъл в сила;

- извършени трансфери за извършване на строително-монтажни работи на обект                 „Укрепване на свлачище № 06.5402.08.02 на ул. „Бататовец“, гр. Оряхово, и за                извършване на проекто-проучвателни работи на обект „Укрепване на свлачища на                 ул. „2-ра“, ул. „3-та“ и ул. „4-та“, Вилна зона „Фиш-Фиш“, община Балчик. Отчетени видове работи, извършени с трансфер от МРРБ –  инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване свлачище местност „Шергурна“, гр. Бяла“ и за аварийно отводняване на дренажните съоръжения в кв. „Изток“, гр. Оряхово и изпълнение на аварийно                  инженерно-геоложки проучване и проектиране на укрепителни мероприятия към обект „Укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово – ІІ етап“. Променено                      споразумението за трансфер на община Аксаково за прединвестиционни проучвания за обект „Укрепване свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община             Аксаково.

Продукт/услуга: Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През отчетния период е осъществен предварителен контрол на постъпили 108 инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 14 бр. предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 5 бр. предварителни разрешения за строителство на сгради и съоръжения;

- 89 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

Продукт/услуга: Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

- Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

През отчетния период продължи работата по обекти в община Бургас „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”.

На обект „Укрепване свлачище парк „Росенец” продължиха строително-монтажните работи по одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж. Обектът беше изцяло завършен и на 28.11.2016 г. за обекта беше подписан Констативен акт (Обр. 15) за установяване годността на строежа. Предстои въвеждането му в експлоатация.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, са извършени                          проекто-проучвателни и съгласувателни действия, изработен беше ПУП-ПРЗ за обекта, съгласуван, одобрен, влязъл в сила. Актуализирана беше цялата документация за обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, на 15.09.2016 г. беше издадено разрешение за строеж за подетап ІІІ.2.1.1, влязло в сила и на 14.10.2016 г. бяха стартирани СМР.

Извършени и отчетени са видове строителни и монтажни работи в размер на 350 080,63 лв.

- Други дейности и постигнати резултати в областта на геозащитната дейност

Фонд „Солидарност” на Европейския съюз

Отчитайки необходимостта от предприемане на неотложни действия за ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната по линия на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е реализиран проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г., включващ три обекта на интервенция - „Гр. Балчик –               „Ак баир“ – аварийно укрепване на ул. „Георги Бенковски“, „Община Аксаково – свлачище сп. „Кипарис – юг“ – възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа“,                „Гр. Балчик – свлачище „Сборно място“, възстановяване на инклинометричен профил“.

Пълно наименование на проекта: „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“

Обекти на интервенция:

- Община Аксаково – свлачище сп. ”Кипарис – юг” – възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа;

- Гр. Балчик - “Ак баир” - аварийно укрепване ул. “Г. Бенковски”;

- Гр. Балчик - свлачище “Сборно място”, възстановяване на инклинометричен профил

Обща стойност и източник на финансиране: 437 070,45 лв., от които 349 544,30 лв. безвъзмездна финансова помощ. Източник – Фонд „Солидарност“ на ЕС

Основни цели на проекта:

Изграждане на нова превантивна инфраструктура в гр. Балчик и възстановяване на контролно-измервателна система, разрушени при бедствията от 19 юни 2014 г. за извършване на ефективен мониторинг на свлачища в райони, представляващи заплаха за живота и здравето на хората в община Балчик и община Аксаково, резултатите от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия;

Срок на изпълнение:

02.08.2016 г. - приключен

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:

- Изградена нова превантивна инфраструктура за укрепване на свлачище „Ак баир“, проявено след обилните дъждове на 19.06.2014 г. и укрепен стръмен склон в гр. Балчик, представляващ заплаха за живота и здравето на хората при всеки проливен дъжд.                      С Разрешение за ползване № СТ-05-1211/29.07.2016 г. е въведен в експлоатация обект „Гр. Балчик – „Ак баир“ – Аварийно укрепване на ул. „Георги Бенковски“.

- Възстановени три инклинометрични сондажа и два пиезометрични сондажа в района на свлачише „Кипарис-юг“, община Аксаково, разрушени от падналите обилни дъждове на територията на двете община през периода 19-22.06.2014 г., за извършване на ефективен мониторинг на свлачището в район, представляващ заплаха за живота и здравето на хората, резултатите от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия.

- Възстановени седем инклинометрични сондажа като част от съществуващата контролно-измервателна система на свлачище „Сборно място“, община Балчик, разрушени от падналите обилни дъждове на територията на двете община през периода 19-22.06.2014 г., за извършване на ефективен мониторинг на свлачището в район, представляващ заплаха за живота и здравето на хората и културните ценности, резултатите от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия.

- Извършени нулеви измервания на възстановените контролно-измервателни системи в двете общини.

Изразходвани средства:

Общата стойност на верифицираните разходи по проекта – 434 575,20 лв., от които допустимите разходи от предоставената безвъзмездна финансова помощ са в размер на 349 210,33 лв.

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В обхвата на подкрепа по ОПРР, приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“, за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачища на територията на страната, са извършени следните дейности:

- Оценени са свлачищата, регистрирани до 15.10.2015 г. по допустимите критерии съгласно Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България, одобрена със Заповед № РД-02-14-1390/17.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Допустимите свлачища са оценени по специфичните критерии съгласно  Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България;

- На база на извършеното приоритизиране по низходящ ред е съставен списък с предложения за финансиране на свлачища/обекти, проявени в урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура.

- Предложението на МРРБ е структурирано в две части в зависимост от вида на             дейностите за интервенция:

- Списък с 29 свлачища/обекти за изпълнение на проучвателни и проектни дейности, както и строително-монтажни работи, с обща индикативна стойност 63 018 267 лв. Конкретните бенефициенти са Агенция „Пътна инфраструктура“ и следните общини: Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг.

- Списък с 26 свлачища/обекти за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг съгласно одобрената от МС Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. за извършване на превантивни дейности (II-ра и III-та група) с обща индикативна стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен).

Експертен консултативен съвет

Проведено е заседание на Експертния консултативен съвет (ЕКС) по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството (експертно консултативно звено за решаване проблемите в областта на геозащитната дейност), на което е разгледано предложението на МРРБ за финансиране на обекти от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с оценка на допустимите   свлачища, формирани по показатели, съгласно специфичните критерии на Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България, утвърдена със Заповед № РД-02-14-1390/17.12.2015 г., както и свлачищната обстановка в кв. „Изток“, гр. Оряхово, геодинамичната обстановка при спирка „Фара“, община Аксаково и за свлачищните процеси, засягащи републикански път ІІ-86 Асеновград – Бачково и общински път PDV3016 „Асеновград – Бачково - Лясково – Яврово – Добралък“.

Действия по изменението на ЗУТ, влезли в сила на 26.12.2015 г.

Във връзка с измененията на ЗУТ, свързани със строителство в свлачищни райони                 (в сила от 26.12.2015 г.) с писмо изх. № 03-01-7(24)/24.02.2016 г. са предоставени на                  областните управители и на ДНСК изменение и допълнение на указанията за реда и                необходимите документи за издаване на предварителни разрешения/съгласия за                   строителство в свлачищни райони по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ.

Анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск

В изпълнение на тематично предварително условие по цел 5.1. „Превенция и управление на риска“ от Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на Геологическия институт „Акад. Страшимир Димитров“ към Българската академия на науките – секция „Геоложки опасности и рискове“ изработването на анализ и оценка на геоложкия риск и картографирането на геоложкия риск. Изпълнението на задачата  приключи през 2016 г., с което се счита, че са изпълнени условията на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия и изискванията на Предварително условие 5.1. Анализът, оценката на геоложкия риск, картите на опасностите и картите на геоложките рискове са публикувани на страницата на МРРБ и са изпратени на МВР.

От централен бюджет са отпуснати допълнително финансови средства за разработване на анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск.

Управление на проекти за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия

Дейности за предоставяне на продукта/услугата са свързани с изпълнението технически проекти, които предвиждат СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен  надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.   Строително – монтажните работи и по двата проекта са спрени през 2009 г. За продължаване на строителството изпълнителите на строително-монтажни работи и строителния надзор, които са сдружения, следва да представят документи за актуалното им състояние, банкови гаранции и да изразят готовност да продължат изпълнението на обектите. След тяхното представяне следва да се инициират и необходимите действия за законосъобразно продължаване на СМР със съдействието на съответната община - за удължаване на срока  на разрешенията за строеж и ползване на воден обект. Поради изминалия значителен период от одобряването на инвестиционния проект за Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” необходимо беше да се представи становище от страна на строителния и авторския надзор за актуалност на проектните решения.

Продуктите и услугите, свързани с устройственото планиране, предоставяни по програмата са:

Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове;

В изпълнение на т. 3 „б“ от Решение № 617 от 12.08.2015 г. на МС за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение“, с отговорен орган министъра на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени доклади за напредъка на дейността на междуведомствената работна група и окончателни документи с предложения за подробни мерки, голяма част от които са включени в приетия с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на МС „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“.

Предложените мерки имат за цел оптимизиране на срокове за извършване на процедури по ЗУТ и по специалните закони:

- мерки свързани с облекчаване (чрез редуциране/намаляване на срокове за изпълнение в ЗУТ, ЗКН, ЗООС) или отмяна на съгласувателни процедури при одобряване на подробни устройствени планове за обекти с национално значение/национални обекти, за общински обекти от първостепенно значение (по смисъла на Закона за държавната собственост и на ЗУТ, които стават публична държавна или общинска собственост) и за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или област (в ЗГ, ЗОЗЗ);

- въвеждане на срокове за извършване на процедури, там където такива не са предвидени в действащия ЗУТ, с цел ускоряване на процедури и ограничаване възможностите за прилагане на корупционни практики като недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на някои общински администрации;

- осигуряване на публичност и достъпност на одобрените устройствени планове от правомощията на областните управители и на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- предвиждане в част пета на ЗУТ на ясни и конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството;

- прецизиране на текстове в ЗУТ, свързани с разрешаване и въвеждане в експлоатация на строежите;

- промени в ЗУТ, произтичащи от предложени изменения в специалните закони – в Закона за управление на отпадъците, в Закона за пътищата, в Закона за културното наследство, в Закона за опазване на земеделските земи, в Закона за горите.

Предложените мерки са включени в ЗИД на ЗУТ, изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.

Експерти от дирекция „УТНЕ“ участваха в работна група, създадена в изпълнение на т. 3, „а“ на Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г. за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ и вода) в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“. Работната група идентифицира съществуващите пречки при присъединяване на обекти към мрежите на техническата инфраструктура, анализира броя на процедурите, необходимото време за достигане до крайния резултат и размера на разходите. Ускоряване на процедурите по свързване с техническата инфраструктура могат да се преодолеят чрез прилагане на предложените мерки от създадената работна група по проблемна област „Разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение“.

Експерти от дирекция „УТНЕ“ участваха в изготвянето на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, разработен с цел решаване на общественозначими проблеми пред устройството и застрояването на Столичната община и отстраняване на някои правно-технически недостатъци в действащите текстове. ЗИД на ЗУЗСО е приет с Решение № 918/01.11.2016 г. на МС и е внесен за приемане от 43-то Народно събрание.

Във връзка с предложения от представители  на неправителствени организации  за промени в нормативната уредба, с цел постигане на по-добър синхрон със ЗУТ и  разпоредбите на екологичното законодателство е изготвен проект на  Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Проектът на Наредбата е съгласуван с Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Министерството на здравеопазването. Предстои провеждане на обществено обсъждане и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Продукт/услуга: Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в работна група за извършване на междинна оценка на резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода от 2013 до 2016 г., съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, три заседания;

- в междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Гранд каньон – София“, съгласно заповед на Министър-председателя, две заседания;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии.

Продукт/услуга: Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 24 бр.

Продукт/услуга: Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Продукт/услуга: Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2016 г. е както следва:

Входящи - 3191 преписки;

Изходящи - 1998 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

Продукт/услуга: Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2015/2016 г. на дирекция „УТНЕ“:

- Проект за ОУП на община Каварна - проведено е повторно възлагане на проекта с процедура по ЗОП, с начало 2014г. и краен срок 2015г. През м. декември 2014 г. е предаден завършеният предварителен проект, в процедура по ЗООС и ЗБР – с писмо изх. № НСЗП-272/21.01.2016 г. на МОСВ е указано преработване на ДОСВ. В процес на преработване.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско, нанасяне на зони „А” и „Б” по ЗУЧК (преходна 2012-2016 г.), завършен и предаден на 28.12.2016 г. окончателен проект на ИОУПО и ЕО. Документацията е внесена в МОСВ с искане за издаване на становище съгласно ЗООС и ЗБР,  откъдето с писмо изх. № ЕО-1/19.01.2017 г. е указана необходимост от допълване на ЕО, в процес на преработване.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - проектът е обект на обществена поръчка, възложена с Решение № РД-02-14-231/24.03.2014г., чието възлагане е прекратено с Решение №664/27.05.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  поради обжалване. След проведена по реда на ЗОП процедура /трета поредна/, МРРБ възлага съгласно договор № РД 02-29-411/08.09.2015 г. изработването на проекта, изготвен предварителен проект и ДОСВ, с писмо изх. № 04-00-401/2016 г. МОСВ дава отрицателна оценка на доклада, в процес на преработване.

- Проект за ОУП на община Бяла, област Варна – през 2016 г. служебно е коригирано  изготвеното от община Бяла задание за изработване на проекта, в съответствие с поставени от природозащитни организации искания, изготвена е методика за оценка на офертите по обществена поръчка за възлагане изработването на проект за ОУП на община Бяла, предстои стартиране на процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

Със заповед № РД-02-14-539/13.07.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен  проект за Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Созопол, Правилата и нормативите за неговото прилагане и Специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територии за защита на културно-историческото наследство.

В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. (обн. ДВ, бр. 3/12.01.2016 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства:

За изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане 69 броя, сключени през 2015 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините, към 31.12.2016 г. са извършени трансфери в размер на 923 642,23 лв.

В хода на процедурата по финансово подпомагане и постъпилата в МРРБ информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което в голяма част от случаите е определено като следствие от забавяне на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие са извършени действия от страна на МРРБ по сключване на анекси за удължаване срока на изпълнение на действащите споразумения, сключени през 2015 г., до изтичане на бюджетната 2017 г. Подписани са 65 анекса с общини.

Към края на 2016 г. от горепосочените 69 общини в процедура по финансиране, 4 общини са одобрили ОУПО – община Медковец, община Димово, община Братя Даскалови и община Септември. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

За изпълнение на споразумения за финансово подпомагане 115 броя, сключени през 2016 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините към 31.12.2016 г. са извършени трансфери в размер на 1 134 346,21 лв. към 45 общини (в т.ч. 911 645,41 лв. за авансови плащания след представен договор с избран изпълнител и 222 700,80 лв. за представени предварителни проекти на ОУПО). Споразуменията сключени през 2016 г. са със срок на действие до края на 2018 г. съгласно клаузите в тях.

Обобщено през бюджетната 2016 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 2 057 988,44 лв.

Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 30 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения в това число за: укрепване на междугарието Лакатник-Елисейна по 2-ра ж.п. линия София – Варна; Трасето на ж.п. линията Пловдив – Бургас и за ново трасе на ж.п. линията Видин – Медковец; Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас; Модернизация на ж.п.л. София – Пловдив, ж.п. участъци Гара София-гара Волуяк и Гара София – гара Петърч, развитие на железопътен възел Пловдив; ГКПП „Рудозем – Ксанти“; АМ „Русе – Велико Търново“; АМ „Тракия“ Оризово – Бургас ЛОТ 5 Карнобат – п.в. Бургас – запад от км 325+280 до км 360+568; АМ „Струма“ Лот 3.3  от км 367+000 до км 397+600; Изменение на ПУП-ПП на Северна скоростна тангента; КК „Пампорово“; рибарското пристанище в м. „Рибарско пристанище“, землището на кв. „Крайморие“, гр.Бургас; за рибарски пристанища: „Северна буна - Несебър“ - гр. Несебър, кв. Крайморие-Бургас, ново рибарско пристанище – гр. Созопол; Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище в м. „Карантина“, район „Аспарухово“, гр. Варна; Пристанище на гр. Белослав; Производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“, Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 кV п/ст „Марица изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/, специализирани ПУП за Рудник „Трояново-север“, „Трояново 1“, „Трояново 3“  и др.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията

Проведени са общо 24 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани 24 бр. проекти за ИОУПО, ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и техните изменения.

Обекти на транспортната инфраструктура:

Пътна инфраструктура –  ГКПП „Рудозем – Ксанти“, АМ „Хемус“ участък І с обхват от км 78+500 до км 89+020; Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“  и път III–666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“; Път II–53 „Ямбол - Средец“; Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89; Северна скоростна тангента, Обходен път  на гр. Бургас;  „Модернизация на участък  от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ и др.

Железопътна инфраструктура – Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос; укрепване на междугарието Лакатник-Елисейна; Модернизация на участък Ямбол-Зимница от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, проект: Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив на ж.п. участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември и др.

Обекти на енергетиката - Проект за Специализиран подробен устройствен план за развитие на рудник „Трояново-СЕВЕР“; Нова ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3; Проект на Специализиран подробен устройствен план  за обект „Рудник „ТРОЯНОВО-3”; „ВЛ 110 kV Подстанция „Варна север“ – тягова подстанция „Каварна“ и др.

В и К обекти – Реконструкция на захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“, Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен канал за питейна вода“ и др.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията

Издадени са и са влезли в сила 15 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

ОУП на община Созопол – окончателен проект и СПН, Специализиран ПУП за развитие на рудник „Трояново-Север“, „Трояново 1“, „Трояново3“; ПУП-ПРЗ за ГКПП „Рудозем – Ксанти“; ПУП-ПП за Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III–666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“, Обходен път на гр. Бургас – I –ви етап, Модернизация на участък от път I–1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“, Северна скоростна тангента, Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, Реконструкция на азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“, ж.п. участък Ямбол-Зимница от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос; ПП за Участък Елин Пелин – Ихтиман в община Ихтиман, укрепване на междугарието Лакатник-Елисейна и др. за всички проекти прието от НЕСУТРП.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 85 бр. инвестиционни проекта и са издадени 85 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

Пътна инфраструктура – Ремонтно възстановителни работи по път II-99 „Бургас-Царево“; Път II-18 Софийски околовръстен път; Път III-5004 – Обход на гр. Габрово;  ГКПП „Рудозем – Ксанти“ и подходен път; Рехабилитация на път III-107 „Рила – Рилски манастир“; Рехабилитация на път II-49 „Търговище – Разград“; Рехабилитация на път II-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875,82; Рехабилитация на път II-44 „/о.п. Севлиево – В. Търново/ -Севлиево - Драгановци – Габрово; Път I-7 „Силистра – Шумен“; път III-1002 „Враца – Пещера Леденика“, АМ „Струма“ ЛОТ 3.3, участък 1от км 397+600 до км 408+000; Северна скоростна тангента; АМ Струма ЛОТ 3.3: Участък 2 от км 417+930 до км 419+500 и др.;

Обекти на енергетиката – Ремонт на ВЛ 110 kV „Химик“ – подстанция „Марица изток“ – подстанция „АТЗ“; Кабел 20 kV от подстанция „Сунгурларе“; Оптична кабелна магистрала (ОКМ) от район Ботевград до район Чирен участъци „Ботевград – Батулци“ и „Батулци- Чирен“; Магистрални и локални оптични кабели към преносни газопроводи в участъка от КВ „Николаево“ до КС „Полски Сеновец“; Изместване на трасе на основен газопровод с диаметър ф 508 мм за „Газопровод Русе – Гюргево(междусистемна връзка България-Румъния), която ще бъде изградена на територията на Република България и др.;

Железопътна инфраструктура – Реконструкция и електрификация на ж. п. линия Пловдив – Свиленград; Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София; Модернизация на жп участък Септември – Пловдив;  Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ; Рехабилитация на жп инфтаструктура по участъци на жп линия Пловдив – Бургас; Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив на територията на м. „Камиша; Реконструкция и модернизация на Приемно здание на жп гара Владимир Павлов и др.;

Летища – Ограда и път за достъп за площадка на нов летищен радиолокационен комплекс на летище „София“; Летищен радиолокационен център София; Разширение и реконструкция на Терминал 2 на Летище София и др.;

Пристанищна инфраструктура – Основен ремонт и реконструкция на пристанищна инфраструктура в тила на 5-то к. м., Пристанище Варна – Запад; пристанищен терминал „ЛЕСПОРТ“; Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива; Хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция – Бургас“; Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище Логистичен център Варна“; Технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то корабно място на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“; Специализиран терминал за съхранение на сярна киселина, находящ се на Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“; Пристанищен Терминал „Росенец“ и др.

Други – Допълнителни тръбопроводи за Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на обема – съоръжение за плазмено изгаряне; Монтаж на автомобилни везни в зоните на ГКПП „Дунав мост“, ГКПП „Силистра“, ГКПП „Гюешево“, ГКПП „Златарево“, ГКПП „Станке Лисичково“, ГКПП „Кулата“; Реконструкция на Рилска света обител, подобект/етап 3: Северно крило – Корпус I - „А“ и „Б“.

- Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 67 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Продуктите и услугите, свързани с В и К дейности в министерството предоставяни по програмата:

Продукт/услуга: Проект „Развитие на общинска инфраструктура“

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет.

Проектът се състои от три компоненти:

Компонент 1 - „Подпомагане изпълнението на проекта“;

Компонент 2 - „Изготвяне на регионални генерални планове за ВиК“;

Компонент 3 - „Строителство и рехабилитация на язовири“, който обхваща осигуряване на строителство и доставка на стоки за:

- Завършване на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);

- Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ;

- Рехабилитация на язовир „Студена“;

- Рехабилитация на ПСПВ  „Студена-Перник“.

Поради невъзможността за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за язовир „Луда Яна“ и язовир „Студена“ и за усвояване на средствата от заема в рамките на предишната продължителност на Споразумението - 31.12.2017 година, през отчетния период е проведена процедура за удължаване на крайния му срок с две години – до 31.12.2019 година. Изменението е направено чрез размяна на писма между Република България и Световната банка от 19 юли и 10 август 2016 година. Законът за ратифициране на изменението на Споразумението е обнародван в бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на строителните площадки, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

По договор № РД 02-29-176/23.07.2012 „Обследване на строителната площадка, технически проект и тръжни документи за рехабилитацията на яз. Студена“ са изготвени работните чертежи за изпълнението на СМР за язовир „Студена“. За тях са издадени положителни становища от консултанта по технически контрол по част „Конструктивна“ във връзка с чл. 142, ал.10 от ЗУТ и от консултанта, който ще извършва строителен надзор, на базата на което МРРБ е одобрило изготвените работни чертежи.

При проведеното геодезично заснемане на язовирната стена е установена грешка в определената територия на обекта по картата на възстановената собственост на с. Студена. За отстраняването на същата е проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 26 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и изготвяне на Устройствено решение за обособяване на територията на язовирен район „Студена“, включващ язовирна стена, съоръжения и експлоатационни сгради и нанасяне в Карта за възстановяване на собствеността“. През периода тази грешка е отстранена и е издаден акт за публична държавна собственост на язовир „Студена" в областната управа на област Перник. Проектът е приключен и е направено окончателно, трето плащане към изпълнителя на стойност 11 928 лв. с ДДС.

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта. Провеждат се работни срещи за напредъка на проекта с участието на представители на МРРБ, изпълнителя на договора, екипа за безопасност на язовирите и консултантите за техническа помощ по управление на проекта. Срокът за изпълнение на договора за обследване на строителната площадка, изготвяне на технически проект и тръжни документи за яз. „Нейковци“ е удължен до юли 2017 година, поради продължителността на процедурите по уреждане на вещни права за съпътстващата инфраструктура.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

През отчетния период са уредени вещните права за основните обекти и са издадени Разрешения за строеж.

На 14.11.2016 г. е подписано допълнително споразумение № 1 към договор № РД-02-29-174/15.04.2013 г. за Супервизия на строителните работи на язовир „Луда Яна” за замяна на ключови експерти. Срокът за изпълнение и стойността на договора не се променят.

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“

На 24.06.2016 г. е подписано допълнително споразумение № 2 към договор № РД-02-29-219/03.09.2012 г. за „Оценка на съответствието на проекта, инженер на обекта, строителен надзор за язовир „Пловдивци” за смяна на ключов и неключови експерти и преразпределяне на човекомесеци между отделни експерти. Срокът за изпълнение и стойността на договора не се променят.

На 02.11.2016 г. е подписано допълнително споразумение № 3 към договор № РД-02-29-219/03.09.2012 г. за „Оценка на съответствието на проекта, инженер на обекта, строителен надзор за язовир „Пловдивци” за преразпределяне на човекомесеци между отделни експерти. Срокът за изпълнение и стойността на договора не се променят.

Във връзка със строително-монтажните работи избраният консултант изпълнява  договора си за упражняване на строителен надзор по Закона за устройство на територията и функциите на Инженер по правилата на ФИДИК.

По проект Рехабилитация на ПСПВ  „Студена-Перник“:

Изготвени са тръжните документи за проектиране и изпълнение на СМР. Предстои обявяване на тръжната процедура.

В процес на подготовка е процедурата и документацията за възлагане на упражняване на строителен надзор по Закона за устройство на територията и функциите на Инженер по правилата на ФИДИК.

Компонент 2 - Изпълнението на компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г.

Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири“:

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Договорът за строителство на язовир Пловдивци и ПСПВ е сключен в края на 2014 г. с Консорциум „Пловдивци“. През периода са продължили строително-монтажните работи съгласно изготвената работна програма. Напредъкът на изпълнението се отчита на провежданите месечни срещи. До края на 2016 г. по проекта са изпълнени 73% от СМР.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

На 01.09.2016 г. е сключен договор за строителство с Консорциум „Щрабаг-Станилов“. Издадени са Протоколи 2/2а по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е определена дата на започване 06.12.2016 г.

По проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

През периода са проведени преговори с участника в процедурата за избор на изпълнител на СМР, тъй като предложената цена значително надвишаваше определената индикативна стойност. На база изготвен детайлен анализ на техническото и ценовото предложение на участника, бяха проведени преговори и цената беше намалена приблизително до заложената в проекта. На 08.09.2016 г. беше сключен договор с Консорциум „Хидроконструкция – Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ) – Карпи“ за извършване на СМР за рехабилитация на язовир „Студена“ на обща стойност 31 967 299,03 лв. с ДДС. Проведена беше встъпителна среща с всички страни по договора – възложител, изпълнител на СМР, супервизия (в т.ч. оценка на съответствието на проекта с основните изисквания към строежите, строителен надзор по ЗУТ и изпълняване на ролята на Инженер), проектанти, технически контрол по част „Конструктивна“, консултанти.

През 2016 г. по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ е разплатена общо сума, в размер на 27 782 613 лв., представляваща 22 177 950 лв. заемна част и 5 604 663 лв. национално съ-финансиране.

Продукт/услуга: Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) от 10.02.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране - 59 194 264,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта – 10.11.2019 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

На 31.03.2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

- Договор № РД-02-29-68/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 1

- Договор № РД-02-29-71/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 2

- Договор № РД-02-29-69/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 3

- Договор № РД-02-29-70/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 4

През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади: Встъпителен доклад и 4 бр. доклади за напредъка. Предаден е и Първи междинен доклад за изпълнението на дейностите от Фаза I на РПИП, който е в процес на приемане от Възложителя чрез назначен със заповед Технически експертен съвет. Фаза I включва следните дейности: Събиране на актуални и достоверни данни; Валидиране границите и товарите на агломерациите на територията на ВиК операторите в съответната Обособена позиция; Анализ на наличната документация и необходимостта от допълнителна такава; Достатъчност на данните;  Анализ на регионалните генерални планове за ВиК за обособените територии, включени в съответната Обособена позиция; Мерки, необходими за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води; База данни единични цени. През периода са проведени и 4 заседания на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия.

Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“.

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва: 2 бр. протоколи от 2ро заседание на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за изготвяне на РПИП, проведено на 24 и 25 август, 2016 г.; 2 бр. протоколи от 3то заседание на УК, проведено на 18 и 19 октомври 2016 г.; 2 бр. протоколи от 4то заседание на УК, проведено на 13 и 14 декември 2016 г.; 2 бр. резюмета с констатации за извършените към този момент дейности и поддейности по РПИП във връзка с проведени Трето и Четвърто заседание на Управителния комитет за РПИП; 4 броя становища по предаден Трети доклад за напредъка по изпълнението на РПИП за лот 1, 2, 3 и 4; 4 броя становища по предаден Четвърти доклад за напредъка по изпълнението на РПИП за лот 1, 2, 3 и 4; 47 бр. доклади от посещения на място на агломерациите над 10000 е.ж.; 14 бр. становища от прегледа на Първи междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза I от РПИП; 4 бр. протоколи от Първо заседание на ТЕС за преглед на Първи междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза I от РПИП, за всяка от обособените позиции.

Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

Изготвена е документация за обявяване на обществена поръчка. Изчаква се решение на УО на ОПОС относно обхвата на мерки за съответствие с Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (ДПГОВ), финансирани по ОПОС 2007-2013 г., които ще бъдат включени в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 за обособената територия на ВиК ЕООД Смолян, с оглед избягване на двойно финансиране.

Дейност 4 - Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператори.

Изготвена е документация за обявяване на обществена поръчка. На 19.10.2016 г. е проведена среща с представители на инициатива Джаспърс, на която е обсъден графикът за осъществяване на дейността. Представителите на Джаспърс изразиха становище, че най-удачният период за осъществяване на преоценка на ВиК активите следва да бъде след въвеждане в експлоатацията на новите активи, които ще бъдат изградени със средства по ОПОС и ПРСР през програмния период 2014-2020. На проведена среща с представители на УО на ОПОС, МРРБ, Джаспърс и Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ към ЕК на 8.12.2016 г. бе потвърдено, че преоценката и актуализацията на стойността на активите не е препоръчително да съвпадне с периода на изготвяне на РПИП, като същата следва да бъде изготвена и приложена в периода непосредствено преди одобрение на бизнес плановете за регулаторния период 2022-2026 г., като вземе предвид и новоизградените ВиК активи със средства на ОПОС и ПРСР във финансовия период 2014-2020 г.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

Започна процес по сформиране и на работни групи по изпълнението на конкретни поддейности в рамките на дейност 5 по проекта. Със заповед РД-02-14-927/17.11.2016 г. е назначена работна група (РГ) със задача: подготовка на доклад, техническа спецификация, минимални изисквания и методика за оценка за стартиране на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки с предмет: „Закупуване на архивно обзавеждане, ИТ оборудване и консумативи към него“, както и осъществяване на преглед и приемане на представените от изпълнителя продукти по договора, като през м. декември 2016 г. е проведено 1 бр. заседание на РГ и е изготвен първи вариант на документацията за обществена поръчка.

През отчетния период са публикувани 25 бр. новини на уеб сайта на МРРБ и/или регионални и национални медии, свързани с изпълнението на проекта и са подадени и одобрени 2 бр. искания за промяна в ДБФП.

До 31 декември 2016 г. са изготвени и подадени 6 бр. технически и финансови отчети и искания за средства в ИСУН, като същите са верифицирани от УО на ОПОС.

Изразходваните средства по проекта за отчетния период са 541 148.82 лв. (с ДДС), като 432 919.06 лв. (80%) са от ОПОС 2014-2020 г. и 108 229.76 лв. (20%) са   национално съ-финансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 421 128.10 лв. (с ДДС).

Продукт/услуга: Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

- Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

За реализацията на Дейност 1 на 23.02.2016 г. се подписа Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) на база подписан Меморандум за разбирателство между Световна банка и Правителството на Република България за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове на 1 септември 2015 г.

На 08.04.2016 г. с Указ на № 88 на Президента на Република България, в брой 28 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за ратифициране на Споразумението, което след размяна на писма със Световна банка влезе в сила на 14.04.2016 г.

На 13.04.2016 г. Изпълнителят предостави Встъпителен доклад съгласно установените в Споразумението срокове, като по същия са отправени бележки и корекции.

По време на текущия период се извърши активна комуникация между представители на Световна банка и МРРБ във връзка с подход на работа, предоставяне на информация, съгласуване на концепции, доклади, въпросници и методология за социологическо проучване и др. Проведоха се редица срещи между експерти на Световна банка, ЕУП, представители на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ и други заинтересовани страни – представители на МОСВ, УО на ОПОС 2014 – 2020, МФ, ЦКЗ, представители на публични ВиКО. На срещите се дискутираха разработените концепции от експертите на Световна банка свързани с начини за отписване на публични ВиК активи и механизъм за реинвестиране на част от приходите в отрасъл ВиК. Концепциите бяха съгласувани с всички заинтересовани страни, бяха актуализирани спрямо препоръките на заинтересованите страни и са включени в доклад към дейност 1.

По време на периода до 31.12.2016 г. бяха организирани срещи и за съгласуване на концепция за финансиране управлението на утайки, като се проведе и среща между МРРБ и експерти на Световна банка във връзка с разработване на доклад за оценка на социалното въздействие на реформата във ВиК.

Докладът към дейност 1 беше предоставен на МРРБ на 11.11.2016 г. на английски език. Докладът включва 4 тома, които са: Мерки за подобряване приходите в отрасъла; Предизвикателства пред финансирането на отрасъла от държавата и ОПОС; Механизъм за реинвестиране на приходите; Финансиране на управлението на утайки от ГПСОВ. Докладът се разглежда от представители на дирекция „ВиК“ до началото на 2017 г., след което се дават  коментари и становища на Изпълнителя по Споразумението – Световна банка.

На 12.12.2016 г. е получен проект на доклад с указания за преглед на бизнес плановете на ВиК операторите за новия регулаторен период 2017 – 2021 г. Преводът на доклада е получен на 28.12.2016 г. като в началото на 2017 г. ще бъдат изготвени становища и коментари от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС)

Предстои актуализация на разработената документация за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 съгласно новия Закон за обществени поръчки (ЗОП) и приложимите съвременните технологии и способи при разработване на информационни системи.

За разработване на тръжна документация по дейност 2 се сформира работна група със заповед № РД-02-14-842/27.10.2016 г. В работната група участват 11 служители от дирекциите „Водоснабдяване и канализация“, „Информационно обслужване и човешки ресурси“, „Обществени поръчки“, „Правна“ и „Административно обслужване и човешки ресурси“. През месец ноември са проведени 4 срещи на работната група, по време на които е уточнен подхода на работа, определени са обособените позиции в тръжната процедура, разпределени са функциите, отговорностите и задачите между членовете на работната група. През месец декември, работната група работи по подготовка на две технически задания съгласно приложение 1 на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, която е в процес на разработка. Техническите задания ще бъдат съгласувани с Държавна агенция „Електронно управление“.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

Членове на ЕУП подготвиха концепция за изпълнението на дейност 3 и разработването на тръжна документация в четири обособени позиции. В рамките на Обособена позиция 1 се планира организиране и провеждане на общи и специализирани обучения за заинтересовани страни – АВиК, ВиКО и представители на държавната администрация. В обособена позиция 2 са планирани информационни събития за целевата група. Обособена позиция 3 включва работни посещения в чужбина с цел обмяна на опит и добри практики при управление на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК услугите. Дефиниране, организиране и провеждане на демонстрации на иновативни практики, включително и изпълнение на пилотни проекти в областта на управлението, поддръжката и експлоатацията на ВиК инфраструктурата е в обхвата на обособена позиция 4.

За разработване на тръжна документация по дейност 3 – доклад за стартиране на обществена поръчка по Закон за обществени поръчки, техническата спецификация, минимални изисквания към техническите и професионални способности на участника, методика за оценка на офертите се сформира работна група със заповед № РД-02-14-907/14.11.2016 г. В работната група участват 9 служители от различни структурни звена на МРРБ. Работната група ще има ангажимент до сключване на договор с Изпълнител, като ще дава разяснения в периода на подаване на оферти по условията на процедурата и при необходимост ще отразява коментари от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и ще подготви становища при необходимост при жалби от потенциални участници в процедурата.

До края на 2016 г. са проведени няколко срещи на работната група, на които са дискутирани предложения по техническа спецификация, минимални изисквания и методика за оценка на офертите.

Сформирани са трите работни групи, които ще имат ангажимент при изпълнение на договорите с Изпълнителите по обособени позиции 1, 2 и 4, които ще възлагат, следят за качественото изпълнение на дейностите по договорите, ще преглеждат и приемат работата на Изпълнителите.

Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

Техническата документация по дейност 4 с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“ е готова и предстои да бъде изпратена в АОП.

Изготвен е доклад за сформиране на работна група, включваща 13 служители, която ще има ангажимент да подпомага изпълнението на договорите с Изпълнителите по отделните обособени позиции, ще следи за качественото изпълнение на дейностите в срок, ще преглежда и приема работата на Изпълнителите.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

Със заповед № РД-02-14-795 от 12.10.2016 г. се сформира екип за управление на Проекта, съгласно новите изисквания на ОПОС.

МРРБ проведе процедура за избор на изпълнител за осъществяване функциите на координатор на проекта, като сключи договор за обществена поръчка № РД-02-29-146/10.08.2016 г.

За изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проекта са изготвени и предстои да бъдат обявени процедури за обществени поръчки за разработка на рекламни и информационни материали, както и за провеждане на информационни събития и разработка на публикации за напредъка изпълнението на проекта.

Подготвена е техническа спецификация на система за управление на проекти, която представлява Уеб-базирана модулна платформа за управление на информация и данни. Поръчката предстои да бъде поместена в Профил на купувача.

За подготовка на тръжна документация за закупуване на ИТ оборудване, обзавеждане и консумативи към него, със заповед № РД-02-14-939/21.11.2016 г.е сформирана работна група, която стартира работа. Към настоящия момент се подготвя техническата спецификация на поръчката, която ще включва няколко обособени позиции и ще обхване и двата текущи проекта финансирани по ОПОС 2014 – 2020 г.

По време на осъществяването на дейностите се спазват изискванията за информация и комуникация по ОПОС 2014 – 2020 г., описани в „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, които са разработени в съответствие с Приложение 2 - „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация през периода 2014 - 2020 г.“ на Националната комуникационна стратегия за периода 2014 – 2020 г., чрез включването на всички задължителни атрибути за информация и публичност в документите по договора. По време на всички срещи и събития се посочва начина на финансиране на договора и съответно приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС за неговото осъществяване.

Продукт/услуга: Проекти, финансирани със средства от държавния бюджет

За 2016 г., от държавния бюджет, на дирекция „ВиК“ са разпределени 30 960 342 лева.

- През отчетния период са подписани споразумения за капиталови трансфери към 35 общини на обща стойност 30 960 342 лв. През периода са преведени общо трансфери на стойност 26 901 783 лв. по следните споразумения:

- Община Разлог - по споразумение за 600 000 лв., за обект "Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешна водопроводна мрежа на с. Елешница, община Разлог" са  изплатени 537 947 лв.;

- Община Варна - по споразумение за 3 500 000 лв., за обект „Изграждане на магистрален водопровод ф500, кв. Аспарухово, гр.Варна“  са изплатени 3 468 753 лв.;

- Община Сливен - по споразумение за 1 600 000 лв., за обект „Реконструкция на участъци от главни колектори до ПСОВ в гр. Сливен - обект: на  „Главен колектор I от РШ 40 до РШ 64, Главен колектор IV от РШ 30 до дъждопреливник IV-5, профил 266 от РШ 22 до дъждопреливник XII и рехабилитация по безизкопен способ на колектора ø 500, преминаващ под р. Асеновска“ са изплатени 1 351 255 лв.;

- Община Сливен - по споразумение за 143 400,74 лв., за обект „Главен колектор ІV, от РШ 28 до РШ 30, на ул. Великокняжевска, ПМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен са изплатени 143 400,74 лв.;

- Община Баните - по споразумение за 807 000,00 лв., за обект „Вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец – II етап – част 1 и 2“ са изплатени 806 867 лв.;

- Община Смолян - по споразумение за 223 800,00 лв., за обекти „Проектиране на обект "Реконструкция на ВВМ на с. Момчиловци, община Смолян", Проектиране на обект "Реконструкция на ВВМ на с. Долно Влахово, община Смолян", Проектиране на обект "Реконструкция на ВиК за ул. "Беклийца", гр. Смолян, община Смолян" са изплатени 223 800 лева;

- Община Правец – по споразумение за 1 000 000 лв. за подетап „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Правец“, „Механично стъпало - фаза 1“ са изплатени 991 694,62 лева;

- Община Луковит – по споразумение за 960 000 лв. за обект „Реконструкция водоснабдяване с. Дерманци, общ. Луковит- подобект 5: Тласкателен водопровод от ПС "Царичин" до напорен резервоар“ са изплатени 909 442,16 лв.;

- Община Кайнарджа – по споразумение за 560 000 лв. за обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по ул. „Втора“, с. Голеш, община Кайнарджа“ са изплатени 549 272,57 лв.;

- Община Дулово – по споразумение за 1 409 000 лв. за обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа в с. Раздел“, са изплатени 1 408 767,61 лв.;

- Община Банско – по споразумение за 1 800 000,00 лв. за обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местността Караманица - етап 1“ са разплатени 603 297,68 лева;

- Община Пловдив – по споразумение за 1 300 000 лв. за обект „Подмяна на канализационен колектор по бул."Коматевско шосе", гр. Пловдив са разплатени 1 297 928,12

лева;

- Община Разград – по споразумения за 513 000 лв. и 410 000 лв. за обект "Реконструкция на водопроводи в ж.к. "Орел", гр. Разград" са разплатени 923 000 лв.;

- Община Оряхово – по споразумение 950 000 лв. за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа, гр.Оряхово - етап 1: "Главен водопровод I Б, клон 40 Б, клон 16 Б, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа I Д, клон 17 Д и клон 26 Д“ са разплатени 883 175,82 лв.;

- Община Бяла Слатина - по споразумение 1 011 000 лв. за обект „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици "Хаджи Димитър", "Христо Ботев", "Николай Хрелков", "Л. Каравелов", "Княз Дондуков", "Димитър Благоев", "Христо Ботев" и "Любомир" и изграждане на канализационни клонове по улици "Хаджи Димитър", "Княз Дондуков" и "Любомир" в гр. Бяла Слатина" в град Бяла Слатина са разплатени 1 010 320,55 лв.;

- Община Стара Загора - по споразумение 1 300 000 лв. за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в кв."Три чучура"- СМР, СН и АН“ са разплатени 1 228 739 лв.

- Община Момчилград – по споразумение 535 000 лв. за обект „III-ти участък  „ПС-Карамфил до напорен резервоар с.Звездел“ , с Разрешение за строеж  № РД-11-344/23.01.2007 г., презаверено на 17.09.2010 г. за обект „Реконструкция на водопреносната мрежа на водоснабдителна система „Карамфил - Звездел“ са изплатени 534 991,10 лв.;

- Община Хасково – по споразумение 300 000 лв. за обект "Дублиране на 4 бр. БПС при ПС "Северна зона", гр. Хасково"  - ІІ, ІІІ и ІV етапи са разплатени 300 000 лв.;

- Община Бургас – по споразумение 2 140 000 лв. за обект „Водоснабдяване на с.Маринка, с.Твърдица и с.Димчево, община Бургас“ са разплатени 2 137 978,50 лв.;

- Община Симеоновград – по споразумение 93 600 лв. за обект „Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“ са изплатени 18 720 лв.;

- Община Лом – по споразумение 70 000 лв. за обект Актуализация на проект "Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до V 300 м³" са изплатени 69 984 лв.;

- Община Шумен – по споразумение 79 200 лв. за обект „Инвестиционно проектиране във фаза работен проект на ПСПВ – Шумен“ са изплатени 79 200 лв.;

- Община Благоевград - по споразумение 290 000 лв. за обект „Реконструкция на "ВиК" мрежи от обект "Кръгово кръстовище на ул. Владо Черноземски, ул. Васил Левски, ул. Джеймс Баучер и ул. Христо Татарчев", гр.Благоевград, община Благоевград“ са изплатени 233 462,67 лв.;

- Община Минерални бани – по споразумение 190 000 лв. за проект „Ремонт на помпена станция за питейни води от ПС "Щъркели", община Минерални бани, област Хасково“ са изплатени 186 982,59 лв.

- Община Враца – по споразумение180 000 лв. за обект „Изграждане и оборудване на център за обучения за работа на ПСОВ в гр.Враца“ са изплатени 179 722,26 лв.;

- Община Бяла Слатина – по споразумение 485 000 лв. за обект „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа в с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца“ са разплатени 474 259,07 лв.;

- Община Угърчин – по споразумение 664 000 лв. за обект „Реконструкция ВВМ на с. Драгана, община Угърчин, област Ловеч“ са изплатени 662 619,72 лв.;

- Община Угърчин – по споразумение 2 216 981,62 лв. за обект „Реконструкция на ВВМ в с.Катунец, община Угърчин, област Ловеч“ са изплатени 2 216 981,62 лв.;

- Община Гоце Делчев – по споразумение 302 000 лв. за обект „Реконструкция на външен канализационен колектор с. Мусомища, община Гоце Делчев“ са изплатени 301 511,46 лв.;

- Община Кюстендил - по споразумение 312 957,66 лв. за обект „Реконструкция на улични водопроводи по улица "Рила" и улица"Даскал Димитър Стоянов" с. Коняво, и улица „Пионерски“ с. Граница“ община Кюстендил са разплатени 312 957,66 лв.;

- Община Ботевград – по споразумение 82 680 лв. за обект „Изготвяне на инвестиционен проект за „Реконструкция на водопроводна система в с. Трудовец и с. Врачеш, община Ботевград“, община Ботевград, София област“ са изплатени 82 680 лв.;

- Община Стара Загора – по споразумение 28 903,42 лв. за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "Кольо Ганчев" - ІІ етап - етапно строителство, I-ви етап - по улица "Радост" (142м.), община Стара Загора“  са изплатени 28 581,39 лв.;

- Община Хитрино – по споразумение 606 711 лв. за обект „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино“ са изплатени 606 711 лв.;

- Община Борино – по споразумение 549 117,64 лв. за обект „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоема на с.Борино, община Борино, област Смолян“ са изплатени 549 117,64 лв.;

- Община Годеч – по споразумение 1 596 990 лв. за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Годеч - етап 1 главни водопроводи“ са изплатени 1 587 660,29 лв.;

- През отчетния период са разплатени средства по сключени договори от МРРБ за обекти:

- „Водоснабдяване на с. Славейно, община Смолян“ – 206 122,50 лв.;

- „Водоснабдяване на с. Кутела, община Смолян“ – 48 225,74 лв.;

- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Кърджали – ІІ етап“. Обектът е преходен по договор от 2008 г. През 2016 г. обектът е завършен и са разплатени за СМР, СН и АН 717 646,38 лв.

- Сключен е договор по ЗОП за „Актуализация на пазарните оценки на земята на стъпките на фундаментите на електрическите стълбове и учредяване на сервитут на обект “Електропровод 20 kV за яз. Пловдивци и ПСПВ“ на територията на община Рудозем“ със „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД на стойност 23 628 лв. с ДДС.

- Останалите 488 019,38 лв. са изплатени за други обекти, Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) и дейности по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, финансирани от държавния бюджет.

Продукт/услуга: Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:

- „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;

- „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

- „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“ се финансира със заем, в размер на 34 млн. евро от Банка  Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Германия и е съ-финансиран от държавния бюджет, в размер на 17,96 млн. лв.

През отчетния период са подготвени документи,  съгласувани и внесени в Министерски съвет (МС) с предложение за предприемането на действия за прекратяване на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“. Въз основа на Решение № 993 от 17.11.2016 г. на МС са предприети действия от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за изплащане на дължимата неустойка на банка КфВ, като посочената от банка КфВ сума за дължима неустойка, в размер на 3 369 429,02 Евро е изплатена на 29.11.2016 г.

Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ беше одобрена за Изпълнителен орган по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 относно нанесените щети от бедствията от 19 юни 2014 г. за изпълнение на проект „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“. Заповедта за безвъзмездната финансова помощ е подписана на 5 ноември 2015 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на помощта от фонда. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 131 388,29 лв. Средствата ще бъдат инвестирани в следните обекти:

- Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич на обща стойност 940 165,69 лева.

- Ремонтно–възстановителни работи по водоснабдителен обект, засегнат от наводненията от 19.06.2014 г.- деривация „Елена“ – участък от изливен резервоар по трасето към гр. Елена на стойност 191 222,60 лева.

През отчетния период са подготвени и предадени документи за предоставяне на аванс на ВиК дружествата. Изплатен е аванс в размер на 565 694,15 лв., разпределен както следва:

- на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич - 470 082,85 лв.,

- на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново – 95 611,30 лв.

За получаването на държавната помощ от ВиК дружествата е изготвено съобщение до Министерството на финансите.

В рамките на срока за изпълнение на проекта са подготвени и предадени документи за окончателно плащане по проекта в размер на 259 422,30 лв.

Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни:

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет,   проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на създадените Асоциации по ВиК (АВиК) при подписване на договорите между АВиК и ВиК операторите,  като стъпка в осъществяване на ВиК реформата в България.

Риск:

- Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.

- Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.

Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

| Програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 2 500 | 2 696 |
| 2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | бр. | 3 | 3 |
| 3.Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 0 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 70 | 120 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| 7. Становища – консултантски услуги | бр. | съгласно постъпили искания | 231 |
| 8. Поддръжка на изградени съоръжения | бр. | 34 | 34 |
| 9.Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 108 |
| 10. Ремонт на малки съоръжения | Брой | 1 | 0 |
| 11. Ремонт на големи съоръжения | Брой | 1 | 0 |
| 12. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | бр. | 50 | 50 |
| 13. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | бр. | 90 | 90 |
| 14. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | бр. | 24 | 24 |
| 15. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 30 |
| 16. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | бр. | 15 | 15 |
| 17. Одобрени инвестиционни проекти | бр. | 81 | 81 |
| 18. Издадени разрешения за строеж | бр. | 85 | 85 |
| 19. Регистрирани технически паспорти | бр. | 67 | 67 |
| 20. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | бр. | Съгл.постъпили запитвания | 1 813 |
| 21.Възлагане, изработване и одобряване на проекти на общи и подробни устройствени планове | бр. | 2 | 1 |
| 22. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води (планиране на инвестиции с РПИП) | бр. сключени договори за РПИП | 14 | 14 |
| 23. Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура (подписване на договори за СМР на язовирни стени) | бр. подписани договори | 2 | 2 |
| 24. Подобряване качествата на питейните води (брой договори за проектиране / рехабилитация / изграждане на ПСПВ) | бр. подписани договори за ПСПВ | 2 | 2 |
| 25. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места | бр. населени места с фина.проекти | 20 | 20 |

*  Целевите стойности за изпълнение на показателите по т.10,11 и 12 се посочват за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде издадено разрешение за ползване.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- „Становища -консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.

- „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- Количествени – брой дейности/услуги;

- Качествени – спазени нормативни изисквания;

- Времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти, план за финансиране на задачи/проекти за ОУП, архив, регистри на издадените книжа, протоколи от Технически експертни съвети, разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.

4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2016 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета;

- Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2016 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите, свързани с възлагане изработването на ОУПО по ЗОП.

4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Приложение № 6

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 217 400 | 1 275 200 | 1 262 792 |
|  | Персонал | 1 157 400 | 1 231 400 | 1 227 883 |
|  | Издръжка | 60 000 | 43 800 | 34 909 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 217 400 | 1 275 200 | 1 262 792 |
|  | Персонал | 1 157 400 | 1 231 400 | 1 227 883 |
|  | Издръжка | 60 000 | 43 800 | 34 909 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 30 051 500 | 39 484 166 | 39 421 487 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 4 280 000 | 7 967 |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 800 000 | 1 146 000 | 1 142 733 |
|  | Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти | 24 536 500 | 29 068 864 | 28 955 612 |
|  | Асоциации по ВиК | 435 000 | 391 251 | 391 251 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 1 782 165 | 1 782 165 |
|  | Други (такси ангаж.,наказ.такса KFW, услуги ДИЗ) |  | 7 087 919 | 7 149 726 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 1 292 730 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 727 036 |
|  | Фонд "Солидарност" |  |  | 565 694 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 30 051 500 | 39 484 166 | 40 714 217 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 31 268 900 | 40 759 366 | 40 684 279 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 31 268 900 | 40 759 366 | 41 977 009 |
|  | Численост на щатния персонал | 53 | 53 | 51 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „ВиК“ и дирекция  “Устройство на територията и национални експертизи”.

4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиска цел:

- Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

- Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга: Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

- Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 72 432 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

Продукт/услуга: Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През 2016 г. са  проведени 497 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

През 2016г. са въведени в експлоатация общо 3568 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване - 1677 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1891 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС (А2) – СОП – Пътен възел Яна; Ремонтно-възстановителни работи на виадукти при км 61+327 и при при км 67+027 на АМ ТРАКИЯ; Уширение на Път І-1 от края на АМ Струма ЛОТ 4 до ГКПП Кулата; Проект „България – Транзитни пътища V“ – ЛОТ 14: рехабилитация  на път II-86 Асеновград – Смолян от км 27+700 до км 76+306,70; ЛОТ 17, път II-16 Мездра – Елисейна – Своге – Нови Искър и множество рехабилитации на пътища и съоръжения от второкласната и третокласната републиканска пътна мрежа в цялата страна;

Северна скоростна тангента – участък от км 2+600 до км 5+687 с пътни възли; Ремонт на бул.Владимир Вазов и на бул.Ботевградско шосе до Софийски околовръстен път, гр.София; Разширение на МЕТРО – СОФИЯ – Етап ІІІ, гр.София; Разширение на МЕТРО-СОФИЯ – Втора метролиния – метроучастък от метростанция Джеймс Баучер /МС ІІ-11/ до метростанция Витоша /МС ІІ-12/;

Тристранен контактен център – ГКПП Капитан Андреево; Разширение на перона и антиобледенителна площадка на Летище София; Реконструкция на технически блок, летищна контролна кула и навигационни съоръжения на летищен комплекс Бургас; Преустройство и реконструкция на Терминал Автогара – Юг и прилежаща територия, гр.Бургас;

Реконструкция и електрификация на ЖП линия Димитровград – Свиленград и Рехабилитация и електрификация на ЖП Линия Свиленград – Границата с Република Гърция; Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ЖП линия Пловдив – Бургас; Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив като позиция 3 от Модернизация на Железопътен участък Септември – Пловдив; Модернизация на железопътната инфраструктура по ІІІ-та ЖП линия София – Карлово –Зимница; Модернизация на ЖП Линия №4 Русе – Подкова; Тягова подстанция Нова Загора; Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара и Контактна мрежа на гаров комплекс Централна гара София;  Рехабилитация на гаров комплекс ЖП гара Бургас;

Възстановителни и ремонтни дейности на пристанище Варна – Изток – Етап І: Вълнолом Варна;

Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Реконструкция на Компресорна станция /КС/ Лозенец на Булгартрансгаз ЕАД в с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол; Реконструкция на КС Странджа в с.Горска поляна, община Болярово, област Ямбол; ГАЗОПРОВОД РУСЕ – ГЮРГЕВО – преход под река Дунав; Подземно газово хранилище ЧИРЕН – експлоатационен газов сондаж Е-72; Нова измервателна линия високо налягане 4 (ГИС) в ГРС Нови пазар на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД;

Развитие на газоразпределителните мрежи на населени места в цялата страна;

По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра, с.Айдемир и гр.Силистра; Пречиствателна станция за отпадъчни води в кв.Ветрен, гр.Бургас и канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр.Бургас; Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Бяла; Регионални системи за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в гр.Самоков, в област Софийска, в гр.Стара Загора, в гр.Кърджали; Претоварна станция за твърди битови отпадъци, община Тетевен;

Интегриран Воден цикъл за гр.Шумен; Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – Етап ІІ; Интегриран проект за водния цикъл на гр.Сливен: Главни канализациони колектори;

Пречиствателна станция за отпадъчни води, изтичащи от площадката на рудник Елаците, гр.Етрополе, Софийска област; Третиране на технологични отпадъчни води от пречиствателна станция за питейни води, с.Панчарево, район Панчарев-СО; Пречиствателна станция за питейни води и водоем, с.Борино, община Смолян;

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни системи на гр.Елена, гр.Куклен, с.Устрен, община Джебел, област Кърджали и други населени места в цялата страна; Реконструкция на главен водопроводен клон за водоснабдяване на кв.Аспарухово, кв.Галата, с.Звездица и гр.Варна;

Инсталация за очистване на изходящи газове от металургично производство на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, община Златица, област Софийска; Депо за индустриални отпадъци на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД;

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол по Проект: Предотвратяване риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле;

Възстановяване водопроводимостта на източен и западен охранителен канал на територията на кв.Аспарухово, гр.Варна – Етап І – проект финансиран от фонд Солидарност на ЕС;

Съоръжения в областта на електроснабдяването:

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 кV-Реконструкция на ОРУ 220 кV; Ремонт на ВЛ 110 кV Стамболово, област Русе; ВЛ 110 кV Вишеград-Граничар, област Хасково; ВЛ 110 кV Сокол от п/ст Казичене, гр.София до п/ст Самоков; ВЛ 110 кV Донроселец, област Ст. Загора; Модификация на Котел №1 в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NОx емисии; Разширение на ОРУ 110 кV на п/ст Марек; Подстанция Свилоза 110/6,3 кV и Въздушен електропровод (ВЕ) 110 кV, област Велико Търново; Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 кV и Въздушна линия (ВЛ) 110 кV за присъединяване на ТЕЦ Девен, област Варна;

Други хидротехнически и хидроенергийни съоръжения:

Ремонтно-възстановителни работи на преливник на Язовир Николаево-5, с.Николаево, област Плевен; Основен ремонт с подмяна на генериращи мощности и на системи и съоръжения на ВЕЦ Клисура, с.Бързия, община Берковица, област Монтана;

По интегрирани проекти за устойчиво подобряване на градска среда и зоните за отдих през настоящата година са въведени в експлоатация:

Реконструкция на площад Руски паметник, гр.София; Парк Възраждане – Етапи І и ІІ, гр.София; Благоустрояване на Парк Колелото, гр.Габрово; Атракционен парк Сините езера, гр.Монтана; Парк и паркинг пред стадион Васил Левски, гр.Карлово; Парк пред МБАЛ д-р Киро Попов, гр.Карлово; Реконструкция на градски парк Ровът, гр.Видин; Реконструкция на лятно кино Яворов и крайбрежна алея Яворов, гр.Поморие; Управление на трафика в гр.Пловдив по проект: Модернизация и развитие на устойчив Градски транспорт, гр.Пловдив;

Приети и въведени в експлоатация през 2016г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика – Етап ІІ, гр.София; Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм Трапезица, експозиционно обновление на трите църкви №6, №10 и №13 и туристическа алея, гр.Велико Търново; Аварийно конструктивно укрепване на Храм Св.Св.Кирил и Методий, гр.Бургас; Археологически парк Сандански – реставрация, консервация и преекспониране на културно-исторически паметник Раннохристиянски комплекс ІV-V век, Епископска базилика и Базилика на епископ Йоан – V век, гр.Сандански, област Благоевград; Реставрация и консервация на Шуменска крепост; Късноантична и средновековна крепост Хисарлъка, гр.Кюстендил; Къща Клианти – консервация, реставрация и адаптация, гр.Пловдив;

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на сградите на на 128-мо СОУ Алберт Айнщайн, гр. София; 35-то ОДЗ Щастливо детство, гр.София; 118 СОУ Акад.Людмил Стоянов, гр.София; Детска градина №6 Звънче, гр.Берковица; ОУ Христо Смирненски, гр.Карнобат; 142 ОУ Веселин Ханчев, гр.София;

Лечебни заведения:

Павилион за сънна терапия в Онкологичен център на УМБАЛ Света Марина ЕАД, гр.Варна; Ядреномагнитен резонанс в УМБАЛ Александровска ЕАД, гр.София; Операционен блок и стационар по хирургични болести към МБАЛ Централ Онко Хоспитал, гр.Пловдив; Център за ядрено-магнитен резонанс и стерилизационна база към МБАЛ Света Марина ЕАД, гр.Варна; Диагностична лаборатория по микробиология, вирусология и паразитология, гр.Пловдив;

Специализирана очна болница за активно лечение и медицински център, гр.Бургас; МБАЛ Света Екатерина ООД и рентгенографичен кабинет, гр.Пазарджик; Клиника по урология в СБАЛ по онкология – преустройство на четвърти етаж на Блок А, гр.София; Медицински център Неоклиник – Етап І, гр.София; Диализен център, гр.Монтана; Сектор за стереотактична радиохирургия към Клиника по Лъчетерапия при УМБАЛ Свети Георги, гр.Пловдив; Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и мозък, гр.Плевен; Преустройство на съществуващи помещения в клиниката по детска психиатрия Свети Никола в УМБАЛ Александровска ЕАД – Етап І, гр.София; Разширение на АМЦСМП Майчин дом и преустройство на СБАГАЛ в МБАЛ Майчин дом, гр.Варна;

В областта на спорта:

Многофункционална спортна зала Марек, гр.Дупница, област Кюстендил; Сграда за учебни и спортни дейности, гр.София; Зона за обслужване на яхти Марина Порт Бургас; Открита въжена линия – ски-влек Старина, с.Юндола, община Велинград, област Пазарджик; Реконструкция и основен ремонт на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА, гр.Варна – Етап ІІ; Спортен комплекс, гр.Гоце Делчев; Ремонт на стадион Локомотив, гр.Горна Оряховица; Национална тренировъчна база на Български футболен съюз, гр.София; Реконструкция на спортна зала, гр.Якоруда; Спортен комплекс „Лудогорец“, детско-юношеска школа, гр.Разград;

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

МОЛ Марково тепе, гр.Пловдив; Магазин Практикер, гр.Варна; Магазин Билла Маркет, гр.Хасково; Магазин за хранителни и битови стоки тип ЛИДЛ, гр.София; Магазин Н&М в многофункционален търговско-развлекателен комплекс МОЛ, гр.Русе; Магазин за промишлени стоки на две нива ИКЕА, гр.Бургас; Бизнес комплекс МЕГАПАРК – Етап І, гр.София;

Производствени сгради:

Предприятие за производство на елементи и изделия за автомобили - Етап І и ІІ, гр.Смолян; Месопреработвателно предприятие, гр.Стара Загора; Фабрика за пластмасови изделия, с.Зелен дол, община Благоевград; Производствено-складова база за екструдиране на полиетиленови филми, гр.Шумен; Предприятие за производство на сензори, с.Царацово, област Пловдив; Комплекс за преработка на тежки остатъци на Лукойл Нефтохим Бургас АД; Циклично-поточна технологична линия за трошене и транспорт на руда от рудник Асарел, област Пазарджик.

Продукт/услуга: Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

- Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През 2016г. от експертите на ДНСК са извършени общо 11 629 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 137 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Извършени са 5 786 проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на територията на цялата страна.

- Извършени са допълнителни проверки по документи във връзка с издадени  строителни книжа на строежи, попадащи в имоти с дюни по Черноморското крайбрежие, установени са 24 разрешения за строеж, издадени в нарушение на разпоредбите на ЗУТ, вр.ЗООС, ЗБР, ЗЗТ,  ОЗЗ и ЗУЧК. От РДНСК ЮИР са подадени 12 сигнала до Окръжна прокуратура Бургас, с оглед възможността на прокуратурата да протестира издадените разрешения за строеж по реда на чл.216 ЗУТ пред началника на РДНСК. Подготвят се сигнали и за останалите 12 строежа с нарушения.

- По проверка, възложена от ВАП относно законността на извършено надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни сгради в големите градове от Регионалните отдели за Национален строителен контрол (РО НСК) София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са извършени проверки в квартали с предимно високо застрояване и по булеварди в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе за наличие на незаконно изградени и изграждащи се допълнителни етажи над кота корниз на жилищни сгради високо застрояване от трета категория.

На територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са проверени общо 4267 жилищни сгради високо застрояване, като за 3930 от тях не е установено надстрояване, пристрояване и остъкляване на тераси над кота корниз. За 112 жилищни сгради високо застрояване е установено, че са изпълнени дървени и метални навеси, остъкляване на тераси, перголи и др., като тези строежи са четвърта категория и предприемане на действия по премахването им е в правомощията на общинските администрации.

За останалите 225 жилищни сгради с установени надстройки и остъклени тераси над кота корниз, са изискани допълнителни данни от общинските администрации за наличието на издадени строителни книжа, данни за собствеността на строежите, за извършителите на строежите и др. След изясняване на всички факти и обстоятелства за всеки един строеж, ще бъдат предприети законосъобразни действия, съгласно предоставените правомощия на органите на общините или на ДНСК по ЗУТ, като до момента не са установени по безспорен начин незаконни строежи – надстройки трета категория.

- Извършени са проверки на 108 функциониращи бетонови възли и 17 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Не са установени нарушения.

- През 2016г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на  четири броя строежа – два на територията на гр.София, и по един на територията на гр.Варна и гр.Разград. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия  за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства.

- Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2016г. са извършени 24 849 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, във връзка с получени 21 672 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 27 787 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 402 заповеди, от които 160 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 190 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 142 наказателни постановления за сума в размер на общо 132 700 лв.

- Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2016г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 665 индивидуални административни акта в т.ч.:

- 304 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 62 за отмяна на посочените актове.

- 98 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 38 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 47 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

-   9 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

-   67 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 102 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 2524 съдебни производства

- Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2016г. са съставени общо 751 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

- Проведени административнонаказателни производства

Издадени са 579 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 1 055 950 лв.

- Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2016г. ефективно са изпълнени 685 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

В землищата на язовири Голям беглик и Широка поляна, са премахнати 6 незаконни строежи - вилни сгради, огради, пристройки, барбекюта, навеси и др.

В защитената местност Ченгене скеле, гр.Бургас са премахнати 7 незаконни строежи.

Премахнати са 5 незаконни строежа от допълващо застрояване към молитвен обреден дом на територията на гр. Пазарджик.

Изпълнени са 16 заповеди за премахване на въздушни кабелни мрежи по улици в градовете:  Велинград, Благоевград, Костинброд.

Премахнати са 14 базови станции на мобилни оператори на територията на градовете: София, Бургас, Русе, Габрово, Пазарджик и Перник.

Също така са премахнати над 50 едноетажни и двуетажни незаконни строежи в ромските махали в градовете: Самоков, Благоевград, Бургас, Дупница.

Премахнати са над 10 ВиК, хидротехнически съоръжения и рибарници на територията на общини: Благоевград, Етрополе, Трън, Перник, София, Сандански, Кърджали, Петрич и Берковица.

Премахнати са 14 базови станции на мобилни оператори на територията на градовете: София, Бургас, Русе, Габрово, Пазарджик и Перник.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 6 226 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени над  5 603 от тях.

- Контрол на действията на общинските/районните администрации

В изпълнение на предоставените от Устройствения правилник на ДНСК правомощия за упражняване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията, от Регионалните отдели Национален строителен контрол към Регионалните дирекции за национален строителен контрол през 2016г. са извършени 360 комплексни планови проверки на общински/районни администрации. В резултат на установените административни нарушения са образувани общо 181 административнонаказателни производства срещу длъжностни лица в общинските администрации и участници в строителството. До настоящия момент са приключили 169 от тях, като са издадени 133 наказателни постановления с наложени глоби на обща стойност 23 100лв и 36 резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства.

С цел осигуряване на ефективност и прозрачност на действията на ДНСК в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ, на интернет страницата на ДНСК е публикуван утвърдения от Началника на ДНСК график за извършване на плановите проверки на общинските администрации по тримесечията.

Продукт/услуга: Проекти на нормативни актове и национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба, изпълнените дейности са сключени договори с външни изпълнители след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, разработване или актуализация на нормативни актове и национални приложения, разработване на параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС)№ 305/2011.

4.5.3 Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата

4.5.4 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 36 478 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 800 | 665 |
| 3. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 700 | 685 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 000 | 3 568 |
| 5. Съставени АУАН | брой | 500 | 751 |
| 6. Проведени административно наказателни производства–общо НП+резолюции | брой | 500 | 689 |
| 7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 72 432 |
| 8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 500 | 497 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | брой | 2 | 16 нормативни акта и 20 национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. |
| 10.Разработване на методика за оценка на сеизмичния риск и за извършване на анализ и оценка на сеизмичния хазарт. – Етап I pd 2016 г. | брой | 1 | 1 |
| 11. Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии | брой | 1 | 1 |
| 12. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 2 | 3 |

Преглед на изпълнението на програмата без бюджетни средства:

- Разработени нормативни актове и проекти на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – обнародвана в ДВ., бр. 2 от 8 Януари 2016 г.;

- Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изграждане и ползване на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата – обнародвана в ДВ., бр.5 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от     2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - обнародвана в ДВ, бр. 6 от 2016 г.;

- Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели – обнародвана в ДВ, бр. 8 от 2016 г.;

- Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради -  обнародвана в ДВ. бр.10 от 2016 г.;

- Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите - обнародвана в ДВ. бр.10 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - обнародвана в ДВ, бр. 18 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - обнародвана в ДВ, бр. 45 от 2016 г.;

- Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения - обнародвана в ДВ, бр. 47 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии -  обнародвана в ДВ, бр.70 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка - обнародвана в ДВ, бр. 74 от 2016 г.;

- Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица - обнародвана в ДВ, бр.75 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството - обнародвана в ДВ, бр. 77 от 2016 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - обнародвана в ДВ, бр. 90 от 2016 г.;

- Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на достъпност на архитектурната среда – приета на заседание на МС;

- проекти на нормативни актове в различни етапи на разработване – проект на Наредба за изискванията за проектиране и изграждане на физическата защита на строежите; проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси; разработване на приложение/приложения с национални изисквания към Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции и проект на предложение за допълнение на наредбата и на други нормативни актове; проект на наредба за проектиране на защита на сгради от радон.

2.	Участие в среща за разглеждане на окончателния вариант на Съвместен протокол на Европейския съюз за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на сгради и съоръжения.

3. Оценяване съответствието на строителните продукти:

- Извършени са проверки (на място) на лица за оценяване на строителни продукти – 23 бр.

- Извършено е нотифициране (обявяване) пред ЕК и държавите - членки на ЕС, на лица за оценяване на строителни продукти  - 21 бр.

- Проведена кореспонденция и валидирани нотификации при възражения срещу  4бр. нотифицирани органи по чл. 46.

- Участие в 1 бр. заседания на Постоянен комитет по строителство към ЕК.

- Участие в 1 бр. заседание на AdCo групата на нотифицираните лица към ЕК.

- Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 4 бр.  делегирани актове.

4. Изготвени писма и отговори с информация на запитвания до Звеното за контакт относно продукти в строителството – 81 бр.

Анализ на постигнатите резултати – задачите са преизпълнени.

4.5.5. Описание на факторите и причините, които оказват въздействие върху непостигането на целите на програмата са:

Целите на програмата в частта на дирекция ТПН са изпълнени. За подобряването им е необходимо:

-да се повиши тавана на бюджетни средства, определени за дирекция „Технически правила и норми”, който оказва влияние върху изпълнението на показателите, както следва:

За показател № 1 – изпълнители на разработките на нормативни актове и на научно-приложни изследвания за определяне на национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 са научни организации и висши учебни заведения, които не се явяват като кандидати за изпълнители на обществените поръчки поради ниската им стойност.

За показатели № 2 и 3 – ниският таван на бюджетни средства е причина за етапно възлагане на задачите, което удължава сроковете за изпълнение.

4.5.6 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 647 200 | 8 003 757 | 7 721 458 |
|  | Персонал | 5 289 900 | 5 391 367 | 5 369 035 |
|  | Издръжка | 2 307 300 | 2 455 428 | 2 195 541 |
|  | Капиталови разходи | 50 000 | 156 962 | 156 882 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 647 200 | 8 003 757 | 7 721 458 |
|  | Персонал | 5 289 900 | 5 391 367 | 5 369 035 |
|  | Издръжка | 2 307 300 | 2 455 428 | 2 195 541 |
|  | Капиталови разходи | 50 000 | 156 962 | 156 882 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 647 200 | 8 003 757 | 7 721 458 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 647 200 | 8 003 757 | 7 721 458 |
|  | Численост на щатния персонал | 434 | 434 | 378 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.5.7. Отговорност за изпълнението на програмата Дирекция за национален строителен контрол- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ и дирекция „Технически правила и норми“.

4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2016 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, приключване на дейностите по създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на охранителни зони “А” и “Б”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта. През 2016 година, с изменението на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени. Поради влизането в сила на измененията в края на годината (през м. ноември), ефекта от тях върху приходите на годишна база ще бъде налице през 2017 година.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През 2016 г. са отчетени приходи от такси в размер на 16.5 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри, осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставя услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица. Цените и сроковете за изпълнение на услугите се определяха съгласно Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР), (Тарифа № 14).

От 15.11.2016 г. влязоха в сила промени в Тарифа № 14, с които се определиха нови цени на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 101 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва и от Геокартфонд.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

В периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са одобрени КККР за територията на райони Възраждане, Красно село, Подуяне и Триадица, Столична община и на землищата на кв. Банево на гр. Бургас; с. Маринка и с. Извор, общ. Бургас; с. Самотино, общ. Бяла; с. Кичево, общ. Аксаково; гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, общ. Цар Калоян; с. Клисурица, общ. Монтана; гр. Килифарево, общ. Велико Търново; гр. Оряхово, общ. Оряхово; гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград; гр. Бяла, общ. Бяла; на частта изключваща населените места от землищата на с. Антон, гр. Златица, гр. Пирдоп и с. Душанци, общ. Пирдоп и на с. Челопеч, обл. Софийска и за частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата в общини Божурище, Самоков и Сливница, обл. София и Вълчи дол и Суворово, обл. Варна, както и финансираните от друг инвеститор, но процедирани от АГКК КККР за землището на с. Каменица, общ. Мирково.

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР в частта на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри. Към 31.12.2016 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 29 броя землища в общ. Търговище и Антоново, обл. Търговище; общ. Бяла и Белослав, обл. Варна; общ. Плевен, обл. Плевен; общ. Родопи, обл. Пловдив и общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Приети са КККР на територията на район  Слатина (останалата част без одобрена КККР) и район Лозенец, Столична община и гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина.

След проведени открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки през 2016 г. в процес на създаване на КККР са землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан, гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник, гр. Трън, гр. Елена, гр. Горна Оряховица, гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци, с. Черноочене, гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово,  гр. Неделино, гр. Ябланица, и други населени места от области Велико Търново, Габрово, Враца, Видин, Монтана, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Ловеч, Кюстендил, Перник и др., както и договори за създаване на КККР на урбанизираните територии на общински центрове гр. Сливница, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон, гр. Вълчи дол и гр. Суворово и населени места в общини Сливница, Самоков, и Пирдоп, област София; Вълчи дол и Суворово, област Варна, както и изработването на финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК други населени места (с. Филипово, общ. Банско; частта от землището, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и мах. Ревалска, община Благоевград, за урбанизираната територия на: с. Елешница, общ. Разлог, област Благоевград; с. Горно Къпиново, с. Подкова, с. Фотиново, с. Чорбаджийско и мах. Голяма Първица, общ. Кирково, област Кърджали; с. Табачка, общ. Иваново; част от територията на гр. Мартен, общ. Русе, област Русе.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

Продукт/услуга: Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР )по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

В периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са приети СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения) - Мандренско езеро, попадащо в землищата на с. Дебелт, общ. Средец, гр. Бургас, с. Димчево, с. Твърдица, с. Извор, общ. Бургас, езерото Вая в землището на гр. Бургас и влажни зони в землището на с. Маринка, общ.Бургас.

Определени са границите на охранителните зони „А” и „Б” на територията на общини Варна, Аксаково и Бяла, област Варна.

Продукт/услуга: Геодезия и картография

Изпълняваните в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. дейности са:

- Извършване на контрол на геодезическа основа за създаване на кадастралната карта на гр. София;

- Възлагане за преизмерване на 2 линии от Държавната нивелачна мрежа І клас и приемане на преизмерени линии;

- Поддържане на единна база данни и метаданни за масивите от данни, обекти на услугите, предоставяни от АГКК;

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

- Публикуван проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение по ЗГК, за обсъждане на сайта на АГКК;

- Продължаване на удостоверение за съответветствие на ГНСС инфраструктурни мрежи Геонет и СмартБул.Нет.

- Меморандум за разбирателство между Агенцията по геодезия, картография и кадастър  и  Агенцията за картографиране и кадастър на Норвегия (Kartverket) за изготвяне на проектно предложение за финансиране от Европейското икономическо пространство (ЕИП)  с предмет „Изработването на Едромащабна топографска карта (ЕТК), географска информация за устойчиво поземлено администриране и добро управление“.

АГКК организира и поддържа Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който е специализиран технически архив - част от националния архивен фонд. В него се съхраняват данните и материалите, резултат от геодезическите,  картографски и кадастрални дейности.

На електронната страница на АГКК е създадена и се поддържа рубрика „Геокартфонд портал”, даваща информация за предоставяните услуги, както и възможност за заявяването и получаване на услуги и информация чрез Internet. АГКК поддържа електронната страница с актуална информация.

С изпълнението на проект No. 12-32-13/2012 г., финансиран по ОПАК (описан в раздел „Информация за проекти, изпълнявани по оперативни програми, включени в отчета за разходите по програми” – Електронни услуги), голяма част от архивът бе трансформиран в дигитален вид. Създаденият електронен архив на Геокартфонд  (ЕАГ) се поддържа и допълва ежедневно чрез разработената и внедрена е специализирана информационна система за управление (интегрирано събиране, натрупване, архивиране, обработка на данни) на електронния архив. Внедрено е и публично приложение на системата (СУЕАГ) с помощта на което, чрез съвременни интерактивни начини за извеждане на пространствените и текстови данни в международно разпространени обменни формати, се осигури достъп на потребителите до архивната информация. Направена е интеграция на СУЕАГ с Кадастралната административна информационна система.

През отчетния период приключи откритата процедура по ЗОП с предмет: „Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас“, включваща 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обособена позиция № 1: „Нивелачна линия № 46 от ВНР № 113 Пазарджик до ВНР № 86 Хасково (134 км) , нивелачен полигон  № XVII  и №XXI“ и Обособена позиция № 2: „Нивелачна линия № 47 от КНТ Казанлък до ВНР № 86 Хасково (116 км) , нивелачен полигон  № XVII  и № XVIII“. С Решение № РД-19-12 от 24.03.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са класирани участниците и са определени изпълнители на обществената поръчка. Сключени са договори с изпълнителите. Дейностите по договорите са приключили и приети.

Продукт/услуга: Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на ведомствата, общините, физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа

№ 14. През 2016 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи 2 826 053 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 2 599 244 бр.;

- Геокартфонд – 16 270 бр.;

- онлайн справки и услуги – 210 539 бр.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност на всички клиенти на АГКК за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

Продукт/услуга: Регистрация на правоспособни лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като през 2016 г. са регистирани 85 правоспособни лица, от които 68 физически и 17 юридически лица.

Продукт/услуга: Разработване на нормативни актове

Разработени са следните нормативни актове или техни изменения:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.). С измененията в ЗКИР се регламентира облекчена процедура за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), чрез преобразуване на данните от картата на възстановената собственост (КВС). По този начин, в кратки срокове и с минимален финансов ресурс ще се постигне покриване на голям процент от територията на страната с КККР. Със закона се създаде нормативна възможност, след одобряване на КККР, в процеса на поддържането им в актуално състояние, да бъдат изчистени явните фактически грешки в неурбанизираните територии. Със ЗКИР се създаде възможност общинските служби по земеделие и общинските администрации да извършват от името на АГКК част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация.

2. Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.). Извърши се промяна в структурата на АГКК и с цел ресурсно обезпечаване на процеса по ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия от Министерство на земеделието и храните се прехвърлиха 52 щатни бройки.

3. Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на нόмера на зоната на ограничение в кадастъра (обн. ДВ, бр. 80 от 2016 г.).С Наредбата се постига по-голяма яснота на правните норми, прилагани от службите по геодезия, картография и кадастъра и от лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, които създават кадастралната карта и кадастралните регистри и изработват проекти за нейното изменение, включително относно номерирането на обектите на кадастъра. Определя се номерирането на поземлените имоти, на сградите и на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения и на зоните на ограничения в кадастъра.

4. Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г.). Наредбата регламентира условията и редът за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и видът, форматът и съдържанието им. Наредбата дефинира типовете услуги, съобразно функционалните им характеристики,  начините на заявяване и получаване на услугите. С наредбата се регламентира редът за определяне и оправомощаване на лицата от общинските служби по земеделие, съответно от общинските администрации, които ще подпомагат дейността на АГКК по предоставяне на услуги с кадастрална информация.

5. Изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). Текстовете на Тарифата са съобразени с Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г.). Предвидено е услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри да се предоставят под формата на справки или официални документи. Справките се предоставят само в цифров вид и нямат характер на официален документ. Официалните документи се предоставят в цифров вид и на хартия. Таксите за официалните документи в цифров вид са с 30 на сто по – ниски от тези, предоставяни на хартия. Таксата за скица на поземлен имот в неурбанизирана територия е запазена, такава каквато към момента е определена в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 1997 г.).

6. Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 4 от 2017 г.). Наредбата урежда детайлно съдържанието на кадастралната карта и кадастралните регистри. Подробно са изброени основните кадастрални данни, които са част от съдържанието на кадастралната карта и кадастралните регистри. Определени са източниците на данни за границите на поземлените имоти и начина за тяхното установяване - след анализиране на данните от всички източници.

Регламентирани са етапите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изяснени са множество въпроси, относно поддържането на кадастралната карта и регистри в актуално състояние, поставени от практиката по прилагане на ЗКИР, като е акцентирано върху по – сложните и специфични случаи на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

4.6.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

4.6.4 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| Програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър” | Мерна единица | Целева ст-ст 2016 г. | Отчет 31.12.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 560 785 | 778 826 |
| 2. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти | бр. | 500 000 | 1 500 000 |
| 3. Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по ЗУЧК | ха | 1 226 | 5 297 |
| 4. Нивелация 1 клас | км | 375 | 250 |
| 5. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта | бр. картни листове | - | - |
| 6. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 2 |

По т. 1 – Създаването на КККР (одобрени – 298 188 ха (655 985 бр. имоти), приети – 16 500 ха (147 613 бр. имоти) и в процес на изработване – 464 138 ха (727 801 бр. имоти).

По т. 2 – Създаване на СпКР по ЗУЧК – приети 5 297 ха (от които 4 071 ха със срок за изработване по договор - 2015 г.).

По т. 3  - Сключени са и са изпълнени два договора за възлагане на дейности по преизмерване на нивелачни линии І клас.

По т. 4. - Не са възлагани дейности по Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поради подписването на меморандум за разбирателство с Агенцията за картографиране и кадастър на Норвегия и изготвяне на съвместен проект за създаване на цифрова ЕТК на 25% от територията на страната.

По т. 5 - Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции – Варна и Бургас, а станцията в Ахтопол е в ремонт.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности  по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Данните по т. 2 от показателите включват приети специализирани карти и регистри по ЗУЧК.

Данните по т. 3 от показателите включват преизмерени нивелачни линии І клас.

Данните по т. 4 от показателите включват изготвяне на проект за създаване на цифрова едромащабна топографска карта.

Данните по т. 5 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

4.6.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.

4.6.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 19 946 100 | 15 201 155 | 14 950 711 |
|  | Персонал | 5 952 300 | 6 124 835 | 6 123 437 |
|  | Издръжка | 13 033 800 | 7 195 560 | 7 019 640 |
|  | Капиталови разходи | 960 000 | 1 880 760 | 1 807 634 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 19 946 100 | 15 201 155 | 14 950 711 |
|  | Персонал | 5 952 300 | 6 124 835 | 6 123 437 |
|  | Издръжка | 13 033 800 | 7 195 560 | 7 019 640 |
|  | Капиталови разходи | 960 000 | 1 880 760 | 1 807 634 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 65 964 | 65 964 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 65 964 | 65 964 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 4 138 |
|  | Други международни програми |  |  | 4 138 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 65 964 | 70 102 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 19 946 100 | 15 267 119 | 15 016 675 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 19 946 100 | 15 267 119 | 15 020 813 |
|  | Численост на щатния персонал | 345 | 397 | 348 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

През 2016 година са отчетени и ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 4 138 лв. за извършено обучение, финансирано със средства по проект GEO VET Skills Plus - Обмяна на добри практики за трансфер на иновации в образованието и обучението по геодезия, с които да се отговори на променените нужди от работна ръка в ЕС в резултат на политиките на ЕС в геодезията. Проектът е финансиран от Европейската комисия по Програма „Обучение през целия живот“, подпрограма „Леонардо да Винчи“.

4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и държавни предприятия с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на  по-качествени стоки и услуги на потребителите;

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

Оперативни цели:

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.

- През 2016 г. са сключени 4 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове – обект изключителна държавна собственост. Предвид изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма. Имайки предвид тези обстоятелства отчитането на заложените показатели е стопирано и съответно регистрирано от страна на дирекция „Концесии и търговски дружества“ като  неизпълнение.

- Контрол и мониторинг на общия размер на задълженията и на вземанията с цел недопускане увеличение на междуфирмената задлъжнялост и снижаване на събираемостта на вземанията на дружествата. Подобряване на резултатите от дейноста, като спрямо бюджетната прогноза за 2016 г. е постигнат ръст при общия размер на съвкупната печалба от търговските дружества с над 50% държавно участие и на размера на начисления за внасяне дивидент за държавата.

– Мерки за оздравяване на предприятия работещи на загуба. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции при дружества функциониращи с проблеми са ограничили негативните резултати и загубата при тях, като се отчита съвкупна загуба от дейността близка до очакваната.

- Непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; Следене за спазване на трудовото законодателство и равнището на трудова заетост. Контрол за спазване на сроковете за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба. Въпреки че, с изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма осигуряват, постъпилите приходи са отчетени в Приложение № 4 – отчет на показателите за полза/ефект;

- През 2016 г. се изпълняват дейностите, формиращи политиката на МРРБ свързана с осъществяване на структурната реформа в сектор „Води“ с цел осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги. Предприети са мерки и са реализирани действия за разяснение на дружествата с над 51% държавно участие на методологията и алтернативни варианти за отписване на публичната В и К инфраструктура, предоставянето й на собствениците – държавата и общините от обособената територия на действие на съответния В и К оператор, завеждане на нематериалното право на ползване, извършването на инвестиции съгласно одобрени инвестиционни програми към бизнесплановете им, методология за подпомагане на разработване на бизнесплановете за 2017-2021 г. и др.

При реализирането на дейностите в обхвата на програмата и ползата/ефекта от нея Дирекция „КТД“ е сътрудничила с представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Национална агенцията за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Комисия за енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване на обществени нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за  промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и  проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 214 броя;

Продукт/услуга: Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 18 броя;

Продукт/услуга: Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 7 броя;

Продукт/услуга: Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие  за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол  - 13 броя;

Продукт/услуга: Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 8 броя;

Продукт/услуга: Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 45 броя;

Продукт/услуга: Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за  различни обекти – 21 броя заседания;

Продукт/услуга: Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 36 броя заседания;

9. Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост - 554 броя.

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

| Показатели за изпълнение | М.ед. | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП | бр. | 72/64 | 69/61 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие | х.лв. | 10 000/5 000 | 29 931/8 500 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 40/3 | 34/7 |
| 4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 370 000 | 505 940 |
| 5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 250 000 | 296 910 |
| 6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 29 | 26 |
| 7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП, или с промяна на законодателството | бр. | 1 | 1 |
| 8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП | бр. | 2 | 1 |
| 9.Предоставени концесии | бр. | 10 | 0 |
| 10. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. | х.лв. | 5 000 | 6 459 |
| 11. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/19 | 1/16 |
| 12.Сключени договори за наеми на морски плажове | бр. | 30 | 4 |
| 13. Контролни проверки | бр. | 220 | 0 |
| 14.Проекти на актове на МС за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | бр. | 145 | 214 |
| 15. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | бр. | 12 | 18 |
| 16.Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | бр. | 10 | 7 |
| 17.Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | бр. | 8 | 8 |
| 18.Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | бр. | 13 | 13 |
| 19.Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | бр. | 35 | 45 |
| 20.Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | бр. | 193 | 554 |

Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Национална агенцията за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Дирекция “Концесии и ТД” изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.

4.7.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

•	Изменение на законодателството и по конкретно изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма;

•	 По-ниските темповете на икономически растеж, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества и общинските администрации при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми.

•	 Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, данъчната регулация и демографски проблем, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на постигнатите икономически показатели.

    - Отчет на разходите по бюджетни програми

Приложение № 6

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 873 200 | 718 035 | 689 887 |
|  | Персонал | 762 400 | 657 355 | 657 608 |
|  | Издръжка | 110 800 | 60 680 | 32 279 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 873 200 | 718 035 | 689 887 |
|  | Персонал | 762 400 | 657 355 | 657 608 |
|  | Издръжка | 110 800 | 60 680 | 32 279 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 873 200 | 718 035 | 689 887 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 873 200 | 718 035 | 689 887 |
|  | Численост на щатния персонал | 39 | 24 | 22 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 41 броя ТД с над 50% държавно участие към 31.12.2015 г. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол на министъра на РРБ са приети консолидираните финансови отчети на “ГУСВ” ЕАД и на “ФЛАГ” ЕАД.

2. С писмо до Министерството на финансите е изпратен доклада относно анализа на дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2015 г.

3. Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно   чл. 3, ал. 2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2015 г. и по тримесечия през 2016 г.

4. Организирано е провеждането на 33 бр. /20 бр. присъствени + 13 бр. неприсъствени/ годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие, като упълномощените представители на министъра на РРБ са гласувани съответните решения.

5. Извършена е обработка на годишните финансови отчети за 2015 г. и по тримесечия на търговските дружества с над 50 % държавно участие осъществяващи стопанска дейност, като са изготвени и представени на ръководството на МРРБ анализи (кратък и разширен вариант), съдържащи справки за състоянието им към съответните отчетни периоди, тенденции на развитие, установени проблеми и възможни решения.

6. Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003 г., изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка до 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2015 г. и по тримесечия за 2016 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

7. Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК” и са предложени мерки за оздравяване на дружества функциониращи с проблеми.

8. Извършени са действия по преобразуването на “ВиК” ЕООД – гр. Добрич във “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД;

9. Във връзка със Закон за изменение на Закона за пътищата обн. в ДВ бр. 30/15.04.2016 г. е прекратена дейността на държавно предприятие “Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Предприятието е заличено от 17.05.2016 г., като са изпълнявани произтичащите от решението задачи за прехвърляне на всички активи, пасиви, правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие към Агенция Пътна инфраструктура.

10. Прекратена е ликвидацията на „Научни изследвания по геодезия и фотограметрия“ ЕООД - в ликвидация, гр. София /НИИФ и Г“ ЕООД/, като дружеството е преобразувано чрез вливане в „Научно-изследователски институт по строителни материали“ ЕООД, гр. София.

11. С решение № 504/24.06.2016 г., Министерският съвет обявява имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост, поради отпаднала необходимост за дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“. Имотът, находящ се в гр. София, район Надежда ж.к. „Толстой“ се апортира в капитала на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София, с което се осигурява подходящ терен за изграждане на ремонтно-производствена база на дружеството.

12. Организирани са заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата предложено за продажба или за отдаване под наем, като са изготвени протоколи от работата й, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие предложения и са изпълнени предвидените в протоколите на работната група решения.

13. По утвърдената план-сметка за концесионна дейност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, като част от бюджета на Министерство на финансите за 2016 г., са разходвани общо 12 880 лв. от планираните 150 000 лв. Същите се разходват, съгласно чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК).

Планираните разходи от бюджета на МРРБ са разходвани, за разплащане с изпълнител, избран Закона за обществени поръчки и са на стойност 12 483 лв.  с включен ДДС.

4.7.7. Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Концесии и търговски дружества“ и дирекция „Държавна собственост”.

4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

4.8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2016 г. съответстват на планираните, а в повечето  случаи ги надвишават.

В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и защитата на личните данни, които се получават, обработват, предоставят и съхраняват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) и нейните териториални звена.  Своевременно се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2016 г. е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга „Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните“

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга „Методология и контрол по гражданската регистрация“

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга „Административно обслужване по гражданската регистрация“

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга „Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи“

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга „Обезпечаване на избори и референдуми“

- Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| 2100.04.02 Бюджетна програма “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 134 |
| 2.Обработени документи | бр. | 3 550 000 | 3 667 672 |
| 3.Актуализирани записи в НБД “Население“ | бр. | 1 800 000 | 2 973 072 |
| 4.Сертификати | бр. | 125 | 127 |
| 5.Извършени проверки | бр. | 350 | 396 |
| 6.Брой обучения и семинари | бр. | 15 | 123 |
| 7.Указания и ръководства | бр. | 5 | 2 |
| 8.Нормативни документи | бр. | 40 | 693 |
| 9.Обработени преписки | бр. | 2 000 | 4 493 |
| 10.Извършени справки от НБД “Население”; | бр./ден | 80 000 | 81 790 |
| 11.Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| 12.Информационни системи, на които се предоставят данни | бр. | 7 | 7 |
| 13.Потребители | бр. | 1 700 | 2 350 |
| 14.Проведени избори и референдуми | бр. | 30 | 58 |
| 15.Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление | бр. | 0 | 65 |

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените през 2016 г. промени са относими към планираните.

- Обработени документи – във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението за 2016 г. в НБД „Население” са обработени 3 667 672 актуализационни документа. Броят на обработените актуализационни документи през 2016 г.  надвишава броя на планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” – през 2016 г. са актуализирани данните на 2 973 072  лица. Броят на актуализираните записи през 2016 г. надвишава броя на планираните.

- Сертификати –  през 2016 г. има издадени 127 сертификата. Актуализираните сертификати са относими към броя на планираните.

- Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2016 г. са извършили 396 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки надвишава броя на планираните.

- Брой обучения и семинари –  проведени са 123 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения многократно надвишава броя на планираните целеви стойности за 2016 г.

- Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с актуализиране информацията за местосъхранение на регистрите за гражданско състояние и 1 указание за проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от проведения на 6 ноември национален референдум.

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

- Нормативни документи – през 2016 г. са дадени становища по 10 нормативни акта. Съгласувани са над 690 проекта на нормативни акта и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Разработени са от ГД ГРАО и са утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Вътрешни правила на дирекцията за поддържане на регистрите, регламентирани в ЗГР и за задълженията й, произтичащи от разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, както и Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 03-04-357 от 26 март 2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена. Броят на изготвените от дирекцията нормативни актове, дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – през 2016 г. в дирекцията са постъпили 4493 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишава броя на планираните целеви стойности за 2016.

- Извършени справки от НБД „Население” – Непрекъснато се разширява обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 81 790. Броят на извършваните справки надвишават броя на планираните.

- Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП и др. (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 350 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица, както и на служители в различни институции (НОИ, НЗОК, МВР и др.). Броят на потребителите през 2016 г. значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 58 нови и частични избори. За проведените избори е извършена проверка на подписките в подкрепа на участниците (партии, независими кандидати, кандидати). Броят на проведените избори значително надвишава броя на планираните.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са общо 65 подписки, 2 в подкрепа на предложение за произвеждане на национален референдум, 3 подписки в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 60 подписки в подкрепа за местна гражданска инициатива. Извършена е проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс на проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум.

4.8.5.  Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви сойности

4.8.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 177 600 | 3 277 600 | 3 147 650 |
|  | Персонал | 1 348 600 | 1 983 600 | 1 983 851 |
|  | Издръжка | 620 000 | 1 226 000 | 1 163 799 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 68 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 177 600 | 3 277 600 | 3 147 650 |
|  | Персонал | 1 348 600 | 1 983 600 | 1 983 851 |
|  | Издръжка | 620 000 | 1 226 000 | 1 163 799 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 68 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 177 600 | 3 277 600 | 3 147 650 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 177 600 | 3 277 600 | 3 147 650 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 102 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.8.7.  Отговорност за изпълнение на програмата – ГД „ГРАО”.

4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

4.9.1  За отчетния период 01.01.- 31.12.2016 г. по програмата са извършени следните дейности:

- Административно обслужване и човешки ресурси

Oтчет за постигнатите резултати през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.  в следствие на функциите и дейностите, които дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ изпълнява.

Постигнатите резултати и изпълнените цели на дирекцията за 2016 г. са следните:

- Организиране  на  дейността по набирането и подбора на персонала: Проведени 51 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение. Изготвени 860 проекти на индивидуални административни акта, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите. Изготвени всички проекти на заповеди, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на МРРБ.

- Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала.

За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2016 г. Осъществена е организация и координация по проведени 152 обучения на служители от МРРБ в Института по публична администрация и в други обучаващи институции. Осъществена е координация и организация на оценяването и обученията на членовете на екипа на Българското председателство на съвета на ЕС от МРРБ.

- Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите:  организирани и проведени 33 подбора за повишаване в длъжност.

- Осъществена  организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове.

- Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгла суването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена, както и промени, произтичащи от нормативен акт.

- Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 5350 бр.;

- Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 1323 бр.;

- Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството, осъществен е приема на  постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

- Обработени за 2016 г. - 44 614 бр. входящи, изходящи 32 530 бр. и 7759 бр. вътрешни документи.

- През изминалата година са актуализирани Номенклатурата на делата със срокове на съхранение и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища.

- На всяко тримесечие се извършва сроков контрол на неприключените от административните звена на министерството задачи.

- Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.

През отчетния период отдел „Пресцентър“ е подготвил и разпространил 546 прессъобщения до медиите, с цел популяризиране на провежданите от МРРБ политики и предоставяне на информация по важни за обществеността теми. Подготвени, организирани и проведени са над 50 интервюта. Отговорено е на 171 запитвания от медии. Събрани са справки от дирекциите и е подготвена информация за около 265 събития или посещения в страната с участието на министъра или заместник-министрите. Съгласувани са 270 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 333 поздравителни адреса от името на министъра или заместник-министри.

Отдел „Международно сътрудничество и протокол“ е подготвил 26 работни посещения  на ръководството на министерството на международно ниво, включително и провеждането на 3 междуправителствени комисии, на които съпредседател е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Организирано е посещението и е осигурено протоколното обслужване на над 20 чуждестранни делегации и представители на посолства (Китай, Туркменистан, Русия, Белгия, Аржентина, Гърция и др.) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с оглед развиване на двустранното сътрудничество.

Изготвени са 230 бр. заповеди за командировки на служители на министерството. Оказано е съдействие на дирекциите на министерството за организиране на преводи на документи на обща стойност на извършената услуга през 2016 г. от около 41 хил. лв.

Дирекция „ВОПМС“ подпомага логистично провеждането на публични и работни събития, инициирани от дирекциите в МРРБ. За отчетния период дирекцията е съдействала за провеждането на осем мероприятия на дирекция „Жилищна политика“, Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", ГД СПРРАТУ, обща администрация.

Отдел „Анализи и стратегии“, с оглед подготовката на отделни събития и работни посещения, както и с цел набиране на информация, необходима за нуждите на дейността на министерството, през отчетния период изисква и събира различен тип информация от институции и аналитични организации. Координирана е дейността по провеждането на регионално и национално изследване на нагласите и очакванията на обществото по отношение на доизграждането на инфраструктурата на страната, в частност - строителството на Лот 3.2 на магистрала „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле, предвиден за финансиране със средства по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 година.

- Обществени поръчки

През отчетния период Дирекция „Обществени поръчки“ извърши дейности по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ. Дейността е насочена към законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки; Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; Постановление № 385/30.12.2015 г. на Министерския съвет за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт; Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.; директиви и регламенти на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

В периода  от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., с ДВ бр. 13 от 16 февруари 2016 г. беше отменен Закона за обществените поръчки и актовете по приложението му и беше приет нов Закон за обществените поръчки, който влезе в сила на 15.04.2016 г.

В отчетния период дирекция „Обществени поръчки“ извърши следното:

1. В обобщение на планираните обществени поръчки в МРРБ изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2016 година и на 29.02.2016 г. изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по ЗОП. В изпълнение на чл. 44, ал. 10 от ЗОП (отм.), в законоустановения срок до 31 март, дирекция „Обществени поръчки“ изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП (отм.)

2. Организира и координира между заинтересованите дирекции подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки, публичните покани (след 15.04.2016 г. – обяви за събиране на оферти) и поръчките по реда на чл. 20, ал. 4 от действащия ЗОП, както по план-графика, така и тези извън него, нуждата от възлагането на които е възникнала след 29.02.2016 г.

3. Разработи Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в  МРРБ съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, които бяха утвърдени със Заповед № РД-02-14-549/15.04.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които са публикувани на официалната интернет страница на МРРБ в секция „Профил на купувача“.

4. При подготовката и провеждането на всички обществени поръчки (в обхвата на план-графика и извън него) дирекцията текущо следеше и съблюдаваше недопускане на разделяне, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП.

5. Разработи документациите по процедурите за възлагане на обществените поръчки, публичните покани (след 15.04.2016 г. – обявите за събиране на оферти) и поканите за поръчки по реда на чл. 20, ал. 4 от действащия ЗОП с необходимите приложения към тях, съобразно постъпилите в отчетния период 102 доклада от дирекциите-заявители.

6. Проведе процедурите за възлагане на обществените поръчки, и изискуемите дейности за възлагане по реда на глава 26 от ЗОП в изпълнение на постъпилите доклади от дирекциите-заявители – общо 102 поръчки.

7. Оказваше съдействие на отговорните административни звена от структурата на МРРБ, които осъществяват контрол върху изпълнението на сключените договори за възлагане на обществени поръчки.

8. Водеше и поддържаше актуална информация в Регистъра на обществените поръчки в МРРБ (РАРО).

9. Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимите данни от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица.

10. Предоставяше становища по различни казуси, свързани с прилагането на ЗОП – изключения от приложното поле на закона, наличие или липса на разделяна на поръчки и др.

11. Изготвяше и организираше сключването на анекси към действащи договори за възлагане на обществени поръчки при наличие на законовите основания за това.

12. Осъществяваше процесуално представителство на възложителя по жалби по проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, изготвени в дирекцията.

- Правно подпомагане – създават се условия за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството  и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, изработването на проекти на нормативни и други актове и други. Дирекцията е участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на Министерския съвет.

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 450 дела, като са изготвени и депозирани  искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. Изготвени са 84 проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит – извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството.

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2015 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определеният срок.

Одитни ангажименти на дирекция „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” през 2016 г.

1. Приключили одитни ангажименти:

- „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район  по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”  с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-344/18.02.2016 г.

- „Одити за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен, Южен централен и Югоизточен райони“ - схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ПРР“ в МРРБ“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-611(1)/29.03.2016 г.

- „Одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.”.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-209(2)/12.04.2016 г.

- „Одит за ефективността на дейностите свързани с въвеждането и прилагането на картовите плащания в системата на МРРБ, по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. №  90-03-117(6)/12.04.2016 г.

- „Одит на дейността на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 90-03-109(1)/20.04.2016 г.

-„Одит на дейността на дирекция „Жилищна политика“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. №  91-М-644(1)/25.05.2016 г.

-. „Одит на дейността на „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 70-00-763(2)/02.06.2016 г.

- „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1103/20.06.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (с предишно наименование Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”)“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1258/18.07.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1297(1)/22.07.2016 г.

- „Одит на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1398/10.08.2016 г.

- „Одит за съответствие на процеса на сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища” с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1210/19.09.2016 г.

- „Одит на дейността на дирекция „Обществени поръчки“ в МРРБ“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1794/17.10.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейности по сключените договори в Северозападен район, Северен Централен район и Североизточен район по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1939/11.11.2016 г.

- „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 70-00-1239(3)/15.11.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен район, Южен Централен район и Югоизточен район - схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1516(2)/14.12.2016 г.

- „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 70-00-1393(2)/20.12.2016 г.

- „Одит за съответствие на процеса на изготвяне на бюджетната прогноза и проектобюджета на МРРБ с нормативните изисквания и вътрешни правила на дирекция „ФСД“ и на изпълнението на бюджета на министерството по политики и програми“. Стартираната проверка обхваща два одитни ангажимента, които са планирани в Годишния план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-2049/19.01.2017 г.

2. Одитни ангажименти за консултиране:

- Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка за законосъобразност на проведените от Агенция по геодезия, картография и кадастър, процедури по реда на Закона за обществени поръчки, както следва:

- „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2015 г.;

- „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.;

- „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.“.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-975/31.05.2016 г.

- Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД“.

Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-1089/17.06.2016 г.

- Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научно - изследователски институт по строителни материали“ ЕООД, гр. София“.  Резултатите от проверката са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-1168/04.07.2016 г.

- Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 01.01.2015 г. до 31.08.2016 г.”.

Резултатите от проверката са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 70-00-1150(1)/21.09.2016 г.

- Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комбинирани багери товарачи“ и проверка на място на доставеното оборудване във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-1714/04.10.2016 г.

- Неофициален одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка функционирането на внедрената Система за управление качеството и информационната сигурност в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в съответствие със изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 27001“.

3. Други

1. За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., вътрешни одитори от дирекцията  са взели участие в обучения със следните теми:

- „Вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните     институции“ – 4 броя служители.

-  „Ефективни методи за превенция и борба с измамите“ – 1 служител;

- „Работна среща на ръководителите на звената по вътрешен одит с представители от Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“) и Сметна палата на Република България.

2. Осъществени са служебни контакти на служителите от дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ с ръководствата и длъжностни лица от съответното ведомство и второстепенните му разпоредители с бюджет, експерти от дирекция „Вътрешен контрол” при МФ, одитори от Сметната палата, ИА „ОСЕС“ и други. Целта на тези срещи е свързана с въпроси, касаещи одитната дейност.

- Инспекторат

През 2016 г. Инспекторатът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извърши общо 29 /двадесет и девет/ проверки, от които 8 /осем/ планови от утвърдения годишен план за работа и 21 /двадесет и три/ извънпланови проверки.

От заложените тринадесет проверки в годишния план за дейността през 2016 г. бяха извършени осем, поради възникнали значителен брой извънредни проверки, една от които беше с голяма сложност и висок приоритет. Нейното изпълнение изискваше голям ресурс от време и бяха ангажирани всички служители на Инспектората.

През отчетния период един от инспекторите премина специализирано обучение, организирани от Института за публична администрация (ИПА) на тема: „Ефективни методи за превенция и борба с измамите”.

Съгласно справка от деловодната система на министерството „Акстър офис“, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., към Инспектората са насочени общо 105 документа. В основната си част това са писма с характер на жалби, сигнали и предложения.

Наблюдава се тенденция към значително увеличаване броя на получените сигнали срещу действия и бездействия на служители в АГКК, респективно СГКК.

През изминалата година се отчита нарастване броя на постъпилите сигнали чрез електронната поща на Инспектората.

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през първото полугодие на 2016 г., Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента в по-голямата си част са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

При извършваните ежегодни проверки от Инспектората се наблюдава запазване на положителната тенденция по отношение спазване на сроковете от страна на служителите на МРРБ при подаване на декларации за имотно състояние и получени възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение.

През 2016 г. са извършени 10 (десет) проверки по постъпили сигнали по реда на АПК, като е установено, че при 4 (четири) от тях изнесените в сигналите твърдения са основателни. По-голямата част от сигналите са свързани с недоволство от действия/бездействия на служители.

По отношение на извършените планови проверки в териториални звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски и нарушения при осъществяване на тяхната дейност.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

През отчетния период 1.1.2016 – 31.12.2016 г. с промяна на Устройствения правилник на МРРБ дирекция „Информационни и комуникационни системи“ и дирекция „Сигурност“ се обединиха в обща дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС).

Дейността на новата дирекцията е съсредоточена в постигане на следните оперативни цели:

1.	Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

2.	Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

3.	Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

4.	Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

Цел: Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество

През отчетния период е разработена Стратегията за електронно управление в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като експерти от дирекцията участват активно в Постоянната работна група за координация на изпълнението ѝ. Тествани и внедрени са нови канали за обмен на информация между деловодните системи на МРРБ и АГКК. Изградена е Wi-Fi мрежа за с три вида потребители за нуждите на МРРБ. Оптимизирани от гледна точка на управление е комуникационната мрежа в административната сграда на МРРБ.

Цел: Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

През месец април 2016 г. е Ресертифицирана по ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2013. внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Цел: Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция „ИОСС“ в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника,

Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Доставчик на квалифицирани електронни подписи за нуждите на МРРБ е външен ДУУ, като служителите на дирекцията водиха и поддържаха списък на всички видове издадени удостоверения за електронен подпис, съгласно чл. 13.

Дирекция „ИОСС“ издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

Дирекцията отговаря за провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

- Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството

Дирекция „ФСД“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Приложение № 6

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 309 100 | 8 619 408 | 8 617 571 |
|  | Персонал | 2 857 200 | 3 625 943 | 3 623 500 |
|  | Издръжка | 3 881 900 | 4 681 601 | 4 695 647 |
|  | Капиталови разходи | 570 000 | 311 864 | 298 424 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 309 100 | 8 619 408 | 8 617 571 |
|  | Персонал | 2 857 200 | 3 625 943 | 3 623 500 |
|  | Издръжка | 3 881 900 | 4 681 601 | 4 695 647 |
|  | Капиталови разходи | 570 000 | 311 864 | 298 424 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 309 100 | 8 619 408 | 8 617 571 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 309 100 | 8 619 408 | 8 617 571 |
|  | Численост на щатния персонал | 167 | 167 | 142 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |