Приложение 4

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ\* НА ОБЩИНИТЕ, БИЗНЕСА И ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ОТ ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН**

1. **Период: януари 2014 – юни 2020**
2. **Област Кюстендил**
3. **Източници на информация за изготвяне на доклада:**

* **Община Кюстендил;**
* **Община Дупница**
* **Община Бобов дол;**
* **Община Сапарева баня;**
* **Община Бобошево;**
* **Община Кочериново;**
* **Община Рила и Община Трекляно са върнали отговор, че нямат изпълнени значими проекти на тяхната територия;**
* **От Община Невестино не е постъпило информация**

1. **Основни данни: Данните, свързани с доклада са публична информация, както следва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и бенефициент** | **Сфера** | **Източник на финансиране** | **Стойност**  **в лева** | **Принос за Югозападен район** | **Напредък по изпълнението, констатирани проблеми и трудности** |
| **А. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ** | | | | | |
| **ОБЩИНА ДУПНИЦА –** |  |  |  |  |  |
| 1. Община Дупница – Ремонт на Младежки  дом – Преустройство и смяна на предназначението на Младежки дом в  Градски исторически музей – Дупница | Инфраструктурно строителство | ОПРР | 2100000.00 | Нов антропогенен туристически обект | Инвестиционнато намерение е част от Инвестиционната програма на Община Дупница 2014-2020 |
| 2. Община Дупница – Подобряване на образователната  инфраструктура в гр. Дупница –  изграждане на ново ОДЗ и ремонт,  обзавеждане и оборудване на ОУ  „Неофит Рилски“ | Инфраструктурно строителство | ОПРР | 1300000.00 | Значително подобрена грижа за най-малките и подрастващите жители на Община Дупница | Инвестиционнато намерение е част от Инвестиционната програма на Община Дупница 2014-2020 |
| 3. Община Дупница – Регионален център за третиране на неопасни отпадъци | Управление на отпадъци | ОПОС | 27000000.00 | управление на отпадъците | Идентифициран терен, готова ОВОС |
| **ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ** |  |  |  |  |  |
| 1. Проект „Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал „Миньор“, град Бобов дол” | Обществена инфраструктура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ | 782 332,00 | Подобрен достъп до обществена инфраструктура;  Обновяване и развитие на населеното място;  Подобряване качеството на живот;  Алтернатива за населението, което мигрира от селските райони с цел да получи по-добър достъп до публични услуги и работни места. | Проектът е в процес на подготовка |
| 2. Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства”; | Социална инфраструктура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ | 1 000 000,00 | Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес;  Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над  65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване;  Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; | Проектът е в процес на подготовка |
| 3. Проект „Стимулиране на спортната активност сред младежите в общините Бобов дол и Майданпек“ | Спортна инфраструктура | Програма за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия – втора покана | 576 197,18 | Подобрен достъп до спортна инфраструктура;  Обновяване и развитие на населеното място;  Подобряване качеството на живот; | Проектът е в процес на подготовка |
| 4. Проект „Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез устойчиво използване на културното наследство“ | Туристическа инфраструктура | Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 г. – втора покана | 513 327,00 | Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез устойчиво използване на културното наследство; Подпомагане на развитието на устойчиви форми на туризъм и опазване на култулното наследство;  Постигане на икономически растеж чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите, развитие на туризма и повишаване на качеството на човешките ресурси в общината | Проектът е в процес на подготовка |
| **Б. ПРОЕКТНИ ИДЕИ** | | | | | |
| **ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ** |  |  |  |  |  |
| 1.Проект за енергийна ефективност на МЖС | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 2 500 000,00 лв. | Повишена енергийна ефективност в жилищния сектор | предстои да стартира |
| 2.Обновяване/ реконструкция на административната сграда на Общинска администрация | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 1 337 760,54 лв. | Повишена енергийна ефективност в административната сградата на Община Кюстендил | предстои да стартира |
| 3.Обновяване на административни сграда на областна дирекция на МВР | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 1 162 239,46 лв. | Повишена енергийна ефективност в административната сграда на Областна дирекция на МВР | предстои да стартира |
| 4.Обновяване/ реконструкция на Общински театър Кюстендил | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 3 428 344,49 лв. | Обновена сграда на Общински театър Кюстендил, подобрен достъп за хора с увреждания, подобрени условия за достъп до културен живот. | Предстои да стартира |
| 5.Изграждане на Център за работа с деца на улицата | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 921 604,89 лв. | Интеграция на уязвими групи в неравностойно положение. Изграден център за работа с деца на улицата | предстои да стартира |
| 6.Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца в Община Кюстендил | Регионална социална инфраструктура | Оперативна програма Региони в растеж | 600 000,00 лв. | Осигурена инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги | предстои да бъде подаден за оценка |
| 7.Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци | Оперативна програма Околната среда | 7 000 000,00 лв. | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци | предстои да бъде подаден за оценка |
| **ОБЩИНА ДУПНИЦА –**  1. Туристическа и ски зона Дупница | Туризъм и спорт | Външен инвеститор/ПЧП | НП | интегриран туристически продукт | Готово прединвестиционно проучване |
| **В. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | | | | | |
| **ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ** |  |  |  |  |  |
| 1.„Идейна концепция на Община Кюстендил, на територията на която се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОУР“ | Социално икономическа интеграция на уязвимите групи | Оперативна програма Развитие на човешките ресурси  и  Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж | 550 000,00 лв. | •Подобряване на достъпа до заетост на общносттта;  •Подобряване достъпа до образование;  •Подобряване на достъпа до социални и здрави услуги  •Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи | етап: Оценка |
| **ОБЩИНА ДУПНИЦА** –  1. Интегриран градски транспорт в гр.  Дупница | Инфраструктурно строителство | ОПРР | 6900000.00 | Подобрена пътна инфраструктур в урбанизираната територия. | Инвестиционнато намерение е част от Инвестиционната програма на Община Дупница 2014-2020, като в момента проектното предложение е в процес на оценка. |
| **ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ** |  |  |  |  |  |
| 1. Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа – Улица „Св. Спас“ ,Улица „Васил Демиревски”, Улица „св.св.Кирил и Методий”, Улица „Цар Самуил”, Улица „Св. Русев” в град Бобов дол“ | Техническа инфраструктура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" | 1 954 880,02 | Подобряването на достъпа на населените места до уличната мрежа и съответно до набора от услуги и работни места в община;  Подобряване на инфраструктурата, чрез инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях  възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване;  Намаляване на времето за пътуване | Проектът е в процес на оценка |
| 2. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища - KNL1012 / ІІІ - 602, Мала Фуча - Бобов дол / Бабино - Голема Фуча -/ ІІІ - 623 /“; KNL1013 / ІІІ - 602, Мала Фуча- Бобов дол / Бабино - Бабинска река - Долистово / KNL1016 /“; KNL1016 / ІІ - 62, Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне -/ KNL1014 /“ в Община Бобов дол“ | Техническа инфраструктура | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" | 5 243 907,55 | Подобрена свързаност на населените места с пътната инфраструктура от по-висок клас се явява алтернатива за населението, което мигрира от селските райони с цел да получи по-добър достъп до публични услуги и работни места;  Подобряването на достъпа на населените места до пътната мрежа и съответно до набора от услуги и работни места, предоставяни от съседна община.  Намаляване на времето за пътуване;  Алтернатива за населението, което мигрира от селските райони с цел да получи по-добър достъп до публични услуги и работни места. | Проектът е в процес на оценка |
| **ОБЩИНА БОБОШЕВО**  1”Рехабилитация и реконструкция на улици от уличната мрежа на гр.Бобошево” | инфраструктура | ДФ»Земеделие» | 1472883,11лв.без ДДС/ един милион четиристотин седемдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и три лв. и единадесет стотинки |  |  |
| **Г. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ / ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ  1.Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на община Кюстендил | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 4 907 648,94 лв. | ­Подобряване техническ ото състояние на образователната  инфраструктура сградите на филиал Зорница на ОДЗ "Първи  юни", ПМГ "Проф. Емануил Иванов и ОУ "Даскал Димитри";  ­Повишаване ка чеството на услугите, предоставяни от филиал  Зорница на ОДЗ "Първи юни", ПМГ "Проф. Емануил Иванов и  ОУ "Даскал Димитри";  ­Подобряване на работната среда на работниците и  служителите на филиал Зорница на ОДЗ "Първи юни", ПМГ  "Проф. Емануил Иванов и ОУ "Даскал Димитри";  ­Внедряване на мерки за енергийна ефективност | В изпълнение |
| 2.Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил | Устойчиво и интегрирано градско развитие | Оперативна програма Региони в растеж | 4 688 751,23 лв. | Благоустрояване на парк ова зона ­ парк Галерията  ­ Обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица  ­ Изграждане на улица и парцел за озеленяване (УПИ VII) в  квартал 270.  ­ Рехабилитиране и създаване на 59822 квадратни метра  незастроени зелени площи в градски район | В изпълнение |
| 3.Усъвършенстване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ ( 240 523,78 евро) ТГС Б-М Партньор – Община Конче (172 458,48 евро) | Увеличаване на турситическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство | Interreg - IPA Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония | 470 423,62 лв. | Осигурен транспорт и пешеходен достъп до природната забележителност "Полско-Скакавишки водопад"; Рехабилитиран общински път, Изградени еко пътеки и диференциране на зоните за отдих и наблюдение; | В изпълнение |
| **ОБЩИНА ДУПНИЦА** –  1. Община Дупница, ж.к. Бистрица -  реконструкция на уличната мрежа,  тротоарите, междублоковите  пространства, съоръжения за игра на  деца, съоръжения за младежи. | Инфраструктурно строителство | ОПРР | 5626663.66 | Подобрена среда на живот | Сключен договор |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ**  1. Проект № CB006.1.12.042 "Съвместни действия за превенция на наводненията в транс граничния регион", партньори община Ранковце (Република Македония) и община Бобов дол (Република България) | Околна среда | Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 г. | 390 745, 79 евро | Значително намаляване на риска от наводнения в община Бобов дол, смекчаване на последиците от природни бедствия и повишена сигурност срещу природни бедствия в трансграничния регион; | Проектът е в процес на изпълнение |