Информация за значими социално-икономически проекти,

изпълнявани на територията на общините в Област Сливен през 2020 г.,

финансирани от други финансови източници извън тези по оперативните програми

| Наименование на източника на финансиране и съответната програма | Наименование на проекта | Бенефициент (наименование, местонахождение) | Въздействие (резултати) от извършените по проекта дейности за местното развитие | Статус на проекта (приключил, в процес на изпълнение през 2020 г.) | Общ размер на договорените средства |  |  | Изплатени средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИНА СЛИВЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект „Красива България“ | „Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ гр. Сливен | Община Сливен | Извършен е ремонт на фасадите и покрива, подменена е дограмата на библиотеката | Приключен през м.IX 2020 г. | 177 409 лв. |  |  | 170 206 лв. |  |
| МОСВ, ПУДООС | Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди на открито. | Кметство Калояново, Община Сливен | Монтирани са фитнес уреди, възстановена е стара ограда, направено е озеленяване. | Приключен през 2020 г. | 10 000 лв. |  |  | 10 000 лв. |  |
| МОСВ, ПУДООС | Създаване на ново парково пространство и зона за отдих в с. Гергевец, общ. Сливен | Кметство Гергевец, Община Сливен | Залесяване, монтирани са пейки,чешма и ажурна ограда. Изграден е щампован бетон. | Приключен през 2020 г. | 9 912 лв. |  |  | 9 912 лв. |  |
| МОСВ, ПУДООС | Интерактивна алея за игри и учебен труд в двора на средно училище Константин Константинов. | СУ "Константин Константинов", гр. Сливен | Създадени зелена пътека, опитно поле с билки, розариум, зона за настолни игри на открито, метереологични уреди, слънчев часовник | Приключен през 2020 г. | 4 490 лв. |  |  | 4 490 лв. |  |
| МОСВ, ПУДООС | Обичам природата и аз участвам. | ДГ "Слънчо", с. Самуилово, общ. Сливен | Доставени и монтирани детско съоръжение, 2броя пейки, хранилки за птици и озеленяване | Приключен през 2020 г. | 5 000 лв |  |  | 5 000 лв. |  |
| МОСВ, ПУДООС | Обичам природата и аз участвам. | ДГ"Еделвайс", гр. Сливен | Изградена детска площадка и оборудване. Направено озеленяване | Приключен през 2020 г. | 5 000 лв |  |  | 5000 лв |  |
| МОСВ, ПУДООС | Обичам природата и аз участвам. | ДГ "Калина", гр. Сливен | Изградена е детска площадка с маси и пейки | Приключен през 2020 г. | 4 417 лв |  |  | 4418 лв. |  |
| МТСП „Фонд социална закрила“ | Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грига от I до XII клас | Община Сливен | Осигурена техника за децата настанени в Центрове за деца без увреждания – 2 броя за провеждане на онлайн обучения | Приключен през 2020г. | 10700лв. |  |  | 10415.98 |  |
| АСП | Целево подпомагане с топъл обяд в община Сливен по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ | Община Сливен | Осигурена подкрепа на уязвими групи | Приключен през 2020г. | 110 925лв. |  |  | 110 925лв. |  |
| Целева субсидия | Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово - гр. Сливен) | Община Сливен | Извършен е основен ремонт на пътен надлез, така че да може да се ползва безаварийно и комфортно. | Приключен през м. 07.2020 г. | 200 026 лв. |  |  | 181 580 лв. |  |
| ПМС № 315/19.12.18 г. | Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен | Община Сливен | Извършен е цялостен ремонт отвътре и отвън на сградата. Изпълнена е климатизация и отопление с гориво природен газ. С реализирането на ремонта се подобриха условията и удобствата за спорт и провеждането на състезания на закрито. | Приключен през м. 08.2020 г. | 1 363 135 лв. |  |  | 1 126 022,36 лв., от които 245 620 лв. през 2020 г. |  |
| Собствени бюджетни средства | Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла №3 гр. Сливен | Община Сливен | Изцяло обновени помещения с подновени вътрешни инсталации за ВиК, отопление и електро. Въведени са всички необходими мерки за енергийна ефективност. Външните фасади са основно ремонтирани, топлинно изолиране на покрива. | Приключен през м. 06.2020 г. | 635 952 лв. |  |  | 635 780 лв., от които 438 767 лв. през 2020 г. |  |
| Собствени бюджетни средства | Ремонт и монтаж на слънчева инсталация и ремонт на вентилационна инсталация на покрит басейн в сградата на XII-то ОУ "Елисавета Багряна" | Община Сливен | Създаване на възможност за спорт, отдих и прекарване на свободното време. Извършен е вътрешен ремонт и монтаж на слънчева инсталация, ремонт на вентилационната система, на системата за отопление и филтриране на водата. | Приключен през м. 11.2020 г. | 237 077 лв. |  |  | 236 509 лв., от които 103 746 лв. през 2020 г. |  |
| Целева субсидия СБС Банков заем | Ремонт и преоборудване помещения в сграда (корпус в ДГ "Детски рай" - 2) за детска ясла | Община Сливен | Разкриването на две групи е в отговор на очакванията и потребностите на хората от квартал Дружба. Целта е да се подобряват условията за развитие и възпитание на децата. За всяка група е обособена стая за игри – занималня с кът за хранене, спалня, гардеробна, кухненски бокс, санитарен възел. | Приключен през м. 07.2020 г. | 729 250 лв. |  |  | 726 778 лв., от които 427 651 лв. през 2020 г. |  |
| СБС Облигационен заем Целева субсидия | Изграждане на улица от о.т. 1683а до 1691, кв. "Даме Груев", гр. Сливен | Община Сливен | Източно от бл.42 в кв. „Даме Груев“ се изгради улица, която да осигури безконфликтния достъп от тази част на квартала до ул. „Радой Ралин“ и ул. „Цар Симеон“. | Приключен през м. 07.2020 г. | 74 239 лв. |  |  | 62 995 лв., от които 41 325 лв. през 2020 г. |  |
| Целева субсидия СБС | Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика "Младост", парк "Юнак", гр. Сливен | Община Сливен | Целта е да се осигури по-комфортна среда и подходящи условия за спортистите и техните треньори. Ремонтът включи препокриване на покрива с нови панели. Монтирана е мълниезащитна инсталация. Ремонтирана е и водоотвеждащата система. | Приключен през м. 11.2020 г. | 173 947 лв. |  |  | 173 932 лв. |  |
| Споразумение с МРРБ и Собствени бюджетни средства | Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен | Община Сливен | Извършена е хидроизолация върху стоманобетонна плоча. Разрушените бордюри са ремонтирани, нови тротоарни плочки, металните парапети са боядисани. Монтирано е осветление. Положено е асфалтово покритие. Изградена е хеликоптерна площадка за обслужване на болница, която се намира в близост. | Приключен през м. 06.2020 г. |  | 271 574 лв. | 235 630 лв., от които 228 431 лв. през 2020 г. |  |
| Собствени бюджетни средства | Изграждане на спортна площадка, ул. "Баба Тонка" № 44, УПИ І, кв. 249, гр. Сливен | Община Сливен | Изградено е баскетболно игрище и са монтирани баскетболни кошове. Към тях (комбинирано) са поставени и два броя мини футболни врати. Спортната площадка е обезопасена с ограда. За осигуряване на възможности за спорт на живущите в квартала и не само. | Приключен през м. 05.2020 г. | 91 160 лв. |  |  | 91 160 лв. |  |
| ПМС №283/13.12.2017г. | Благоустрояване по бул. "Хаджи Димитър" от о.т. 839 до о.т. 932 по плана на Централна градска част (ЦГЧ) на гр. Сливен | Община Сливен | Извършва се основен ремонт на улицата от светофара на бул. „Братя Миладинови“ до ул. „Цар Освободител“, пред сградата на Общината, с ново асфалтово покритие, нови тротоари, осветление, ел. зарядни станции за електромобили, зони за отдих, велоалеи и озеленяване. За подобряване функционалността и облика на града. | В процес на изпълнение | 2 067 835 лв. |  |  | 1 434 780 лв. |  |
| ПМС №164/28.06.2019г. | "Саниране на сграда ДГ "Звездица", гр. Сливен" | Община Сливен | Планирани са мероприятия за цялостно обновяване на сградата на детската градина за по-конфортно и пълноценно използване. Предвидена е подмяна на съществуващата дограма, саниране на външните стени, топлинно и хидроизолиране на покрива, доставка и монтаж на абонатна станция, както и изграждане на термосоларна инсталация за битово горещо водоснабдяване. | В процес на изпълнение | 1 030 709 лв. |  |  | 49 860 лв. |  |
| СБС | Довършителни СМР на кухнята на ДГ „Теменуга“ | Община Сливен | Извършени са довършителни работи по кухненския блок на детската градина. | Приключил | 38 122 лв |  |  | 37 248 лв |  |
| СБС | Ремонт на детска градина с. Горно Александрово, община Сливен | Община Сливен | Полудневните групи към ДГ „Диляна“ в с. Горно Александрово са трансформирани в целодневна разновъзрастова група след извършен ремонт на сградата в която се помещават. Изградено е локално парно на пелети и пречиствателна станция за вода. | Приключил | 96 919 лв |  |  | 96 897 лв |  |
| ПМС № 348/18.12.2019 г. | Разширение на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Тополчане | Община Сливен | Осигурени са средства от държавния бюджет и предстои доизграждане на учебен корпус и физкултурен салон за нуждите на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Тополчане. | В процес на изпълнение | 30 350 лв |  |  | 28 020 лв |  |
| СБС | СНАВР по възстановяване покрив на сграда НУ „Антон Иванов“ попадащо в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност | Община Сливен | Дейности по възстановяване на покрива на сградата | В процес на изпълнение | 221 959.31лв. |  |  | 66 480 лв. |  |
| СБС и дарения | Паметник на Шести артилерийски полк – военен паметник | Община Сливен | Отлята реплика на фигуралната композиция на паметника от месинг. | Изпълнено | 23 772 лв |  |  | 23 772 лв |  |
| ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Държавен бюджет | Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания | Община Нова Загора |  | В процес на изпълнение | 338 100 лв. |  |  | 124 485, 16 лв. |  |
| Държавен бюджет | Национална програма „Активиране на неактивни лица“ | Община Нова Загора |  | В процес на изпълнение | 57 456 лв. |  |  | 38 647,11 лв. |  |
| Държавен бюджет | Национална програма „Помощ за пенсиониране“ | Община Нова Загора |  | В процес на изпълнение | 414 360 лв. |  |  | 189 200, 89 лв. |  |
| Държавен бюджет | Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" | Община Нова Загора |  | приключил | 102 000 лв. |  |  | 91 380, 35 лв. |  |
| Държавен бюджет | Регионална програма за заетост | Община Нова Загора |  | приключил | 33 192 лв. |  |  | 31 096, 96 лв. |  |
| ОБЩИНА КОТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМС №63/26.04.2018 г. | Укрепване на свлачище в с. Медвен, ул. ,,З. Стоянов“ | Общ. Котел | Възстановена проходимост | Изпълнен и издаден РП | 353 000 лв |  |  | 353 000 лв |  |
| ПМС №63/26.04.2018 г | Укрепване свлачище с. Нейково | Общ. Котел | Възстановена проходимост | Изпълнен и предаден РП | 219 000 лв |  |  | 219 000 лв |  |