ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2018 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………….2 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2018 г. …………………………………5 стр.

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките…………………………………………………………. 34 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………………………….57 стр.

1.Програма 2100.01.01………………………………………………………………………………..57 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………………80 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………………82 стр.

4. Програма 2100.02.02 ………………………………………………………………………………87 стр.

5. Програма 2100.03.01 ………………………………………………………………………………119 стр.

6. Програма 2100.03.02 ……………………………………………………………………………....129 стр.

7. Програма 2100.04.01 ……………………………………………………………………………..137 стр.

8. Програма 2100.04.02 ……………………………………………………………………………..141 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………………..145 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

|  |  | Инспекторат |
| --- | --- | --- |
| Министър на регионалното развитие и благоустройството |  | Финансови контрольори |
|  | Политически кабинет | Дирекция „Вътрешен одит“ |
| Тел: (02) 9405 517 |  | Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| Заместник министър | Главен секретар |  |
| Тел: (02) 9405 443/456 | Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” |
| Тел: (02) 988 17 51 |  | Тел: (02) 9405 486 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426 |  | Дирекция „Правна" |
|  |  | Тел: (02) 9405 403 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" |
| Тел: (02) 9405 488 |  | Тел: (02) 9405 528/529 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ |
| Тел.(02) 9405 317 |  | Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ |  | Дирекция „Обществени поръчки“ |
| Тел.(02) 9405 489 |  | Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Държавна собственост” |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ |
| Тел: (02) 9405 353 |  | Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” |  |  |
| Тел. (02) 9405 386 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” |  |  |
| Тел. (02) 9405 387/342 |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ |  |  |
| Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” |  |  |
| Тел.(02) 9405 422 |  |  |
|  |  | Агенция „Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  |  |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

С ПМС № 231/31.10.2018 г. за изменение и допълнение на правилника за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ е създадено специализирано звено Национално ТОЛ управление.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2018 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 год., Постановление № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Заповед № РД-02-14-41/16.01.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 372 573 100 лв.

По Уточнен план към 31.12.2018 г. собствените приходи са в размер на 373 673 661 лв., а са отчетени  439 542 317  лв. или ръст от 17,6 % спрямо уточнения план. За същият период на предходната 2017 г., отчетените приходи са в размер на 355 436 740 лв., като за 2018 г. е отчетен ръст от 23,6 %.

Изпълнението на приходите към 31.12.2018 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                             1 596 390 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                       987 900 лв.

- Приходи от наеми на имущество и земя                                                                        608 472 лв.

- Приходи от дивиденти и лихви по текущи банкови сметки                                                 18 лв.

- Държавни такси                                                                                                       435 205 825 лв.

Събраните приходи са от:

- Такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 21 239 028 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти. Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги.

- Суми от такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 3 547 661 лв.

- Приходи от държавни такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 281 076 лв.

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 347 441 376 лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 62 696 684  лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходи от други такси по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя.

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация.

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС 13/16.12.2009 г. в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с  натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети         1 211 751 лв.

- 514 022 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 672 995 лв.  са формирани от: 190 518  лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 79 421 лв. - наказателни лихви начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 258 232 лв. /в т.ч. приходи по наказателни постановления – 212 500 лв./ и други;

- 10 789 лв. - преведена по транзитна бюджетна сметка  на АГКК неустойки /санкции/ за забавено изпълнение по договори;

- 13 945 лв. – получена неустойка по договор.

- Други приходи                                                                                                              1 474 784 лв.

- (-) 4 994 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 815 719 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 301 486 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 306 820 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на 116 302 лв., 190 518  лв. по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. в АПИ;

- 669 393 лв.  - други неданъчни приходи /приложена отделна разшифровка на §§ 36-19/.

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите,в т.ч.                                        /-/ 277 193 лв.

- Внесен ДДС (-)                                                                                                             /-/ 228 336 лв.

- Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на /-/ 48 857 лв. представляващ  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)                         230 760 лв.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 372 573 100 | 373 673 661 | 439 542 317 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 372 573 100 | 373 673 661 | 439 542 317 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 144 100 | 1 400 000 | 1 596 390 |
| Държавни такси | 367 128 300 | 368 072 400 | 435 205 825 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 650 700 | 2 450 700 | 1 211 751 |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други | 650 000 | 1 650 561 | 1 428 351 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 100 000 | 100 000 |

- Приходите, по отношение на Агенция „Пътна инфраструктура“ са формирани от:

- Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

- Собствени приходи;

- Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

- Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от: такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса; такси за специално ползване на пътищата; лихви; лабораторни услуги; приходи и доходи от собственост /наеми/; глоби и административни наказания; тръжни документи и др.

Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са в размер на 413 256 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси в размер на 410 138 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 347 441 хил. лв.

- Други такси по тарифата в размер на 62 697 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

- За предходната 2017 г., отчетените приходи са в размер на 378 875  хил. лв., като Държавните такси са в размер на 375 361  хил. лв., в т.ч. 317 104 хил. лв. от винетни такси. Налице е ръст от близо 10% държавни такси, като от тях приходите от винетни такси имат ръст близо 10%. В сравнение със същият период на предходната 2017 г. приходите от “Други такси по тарифата” /58 257 хил. лв./ също формират ръст от близо 10%.

- В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, като таксите за тях са определени в Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.  За 2018 г. са изпълнени приходи в размер на 125 % от заложените за годината.

- През отчетния период 01.01.-31.12.2018 г. в Дирекция за национален строителен контрол са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др. на обща стойност 3 949 989 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 31.12.2018 г. е в размер на 75% от предвиденото по план.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 2 158 093 581 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 2 141 594 417 лв. или  99,23 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                                42 753 360 лв.

- Издръжка    	                                                                                                             563 704 587 лв.

- Капиталови разходи                                                                                            1 535 136 470 лв.

- Отчет на трансферите

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери на обща стойност /-/40 959 460 лв., разпределени както следва:

- Предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове, на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията - /-/3 161 465 лв.;

- Предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности – /-/28 657 478 лв.;

- Предоставени средства за геозащитни и благоустройствени обекти – /-/3 362 592 лв.;

- Предоставен трансфер за подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението – /-/38 874 лв.;

- Предоставен трансфер на МОН за Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Монтана – /-/3 449 лв.;

- Предоставени средства на Министерство на здравеопазването, Община Лом и община Велико Търново, съгласно ПМС № 293 от 13.12.2018 г., за отменени финансови корекции по ОПРР – /-/856 046 лв.;

- Възстановени средства от общини от предходни години: от Община Пловдив – 260 000 лв.,  от Община Драгоман – 3 374 лв.,  от община Правец – 4 386 лв., от община Хитрино – 15 806 лв. и от община Разград  -  113 011 лв., или общо /+/396 577 лв.;

- Преведени трансфери към общини на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ ППЗП  в размер на /-/ 5 276 133 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 418 365 000 | 2 158 093 581 | 2 141 594 417 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 2 173 800 | 1 182 707 | 1 181 071 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 1 723 000 | 777 916 | 777 254 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 450 800 | 404 791 | 403 817 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 374 844 300 | 2 123 075 376 | 2 106 888 542 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 329 062 300 | 2 073 262 815 | 2 056 979 144 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 45 782 000 | 49 812 561 | 49 909 398 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 27 458 200 | 22 513 373 | 22 353 499 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 7 722 800 | 7 116 275 | 7 044 320 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 19 735 400 | 15 397 098 | 15 309 179 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 2 786 200 | 3 564 113 | 3 563 029 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 667 800 | 773 913 | 773 490 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 118 400 | 2 790 200 | 2 789 539 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 11 102 500 | 7 758 012 | 7 608 276 |

По отношение на разходите, извършени от Агенция „Пътна инфраструктура“

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка са в размер на общо 526 946 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 502 740 хил. лв. и съставляват над 90% от общо извършените разходи за издръжка. Уточненият план към м.декември 2018 г. за дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ е в размер на 507 876 хил. лв, като разходваните средства по отчетни данни са над 90%.

За дейности по зимно поддържане са разходвани средства в размер на 77 748 173 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 1 383 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 19 537 хил. лв. и 3 037  хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, а остатъка е изразходван за дейности свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата РПМ. Усвоените средства по райони са, както следва:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ -

43 297 хил. лв.;

- Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 85 756 хил. лв.;

- Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ - 74 595 хил. лв.;

- Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 57 830 хил. лв.;

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/-63 076 хил. лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ - 71 811 хил. лв.

- Автомагистрали:

АМ Хемус /София, Ловеч/ - 31 620 хил. лв.;

АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 16 979 хил. лв.;

АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 36 078 хил. лв.;

АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 855 хил. лв.;

АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 693 хил. лв.;

АМ Марица Хасково – 2 040хил. лв.;

АМ Люлин и АМ Струма – 3 640 хил. лв.

За други дейности свързани с поддържането на РПМ /по други договори/ - 219  хил. лв.

С Постановления на Министерски съвет № 63/ 26.04.2018 г., № 125/ 29.06.2018 г., № 212/ 4.10.2018 г. и № 260/ 28.11.2018 г. са възстановени разходи в размер на 5 437 654 лв. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, респ. АПИ за извършени дейности и разплатени сертификати и фактури за спешни и неотложни аварийни работи по републиканската пътна мрежа, за които е изпратена документация за кандидатстване от МКВП към МС.

С Постановление на Министерски съвет № 221/2018 г., изм. с ПМС  № 330/2018 г. са отпуснати целево допълнителни средства за текущо поддържане на РПМ в размер на 150 млн. лв. В края на 2018 г. бяха отпуснати допълнителни средства за ТРП с ПМС № 360/13.12.2018 г. С одобрение на Министъра на финансите се сключи договор за откриване на акредитив за дейности по ТРП за конкретни обекти в размер на 14 853 016 лв.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са разходвани средства за лихви по ДИЗ в размер на 20 369 хил. лв. и погашения по ДИЗ – 51 747 хил. лв. Съгласно писмо на министъра на МРРБ са утвърдени средства за 2018 г. за лихви по държавните инвестиционни заеми в размер на 21 018 хил. лв., а за погашения по заеми – 52 405 хил. лв.

От реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени разходи в размер на 4 098 лв.

- Основен ремонт

За бюджет 2018 г. средствата предвидени за основен ремонт съгласно уточнения план към м. декември са в размер на 25 884 907 лв. Извършените разходи са в размер на 19 032 716 лв.

- За изпълнение на спешни и аварийни дейности по Аварийна програма на АПИ разплатените средствата към 31.12.2018 г. са в размер на 48 660 хил. лв. В програма Аварийни ремонти са включени следните обекти, чийто етап на изпълнение е както следва:

- Републикански път І-3 "Бяла - Ботевград" при км 41+280 - Укрепване на свлачище  при с. Козар Белене.  Възложени са проучвателно-проектантски дейности. Към настоящия момент обектът е на фаза Вариантни решения. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия по провеждана на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор за обекта.

- Републикански път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200 -  Укрепване на свлачище. Проектната документация на фаза Технически проект за обекта е приета на 30.10.2018 г. На 27.11.2018 г. е внесено от АПИ заявление до МРРБ за издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони по реда на чл. 96 от ЗУТ. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна".

- Републиканкси път I-4 /Е-772/ "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна - Укрепване на свлачище. Предстои провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор.

- Републикански път I-6 "Кюстендил - Радомир - Перник" при км 72+300 - Укрепване на свлачище. Предстои подписване на договор с избраните изпълнители за извършване на проучвателно-проектантски дейности и строителен и авторски надзор.

- Републикански път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - Укрепване на свлачище. Предстои провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор.

- Републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+680 до км 371+880 - Укрепване на свлачище. Предстои провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор.

- Път III-181 "СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема от км 11+391 до км 12+093 - Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно. През 2017 г. е възложена актуализация на Технически проект разработен и приет през 2011 г. Към настоящият момент, проектната разработка се разглежда от експерти от АПИ и при наличие на положителни становища, същата ще бъде разгледана от ЕТИС на АПИ. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия по провеждана на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор за обекта.

- Републикански път III-862 "Първенец - Лилково" при км 8+100 и км 8+500 - Укрепване на свлачище. През 2017 г. е възложена актуализация на Технически проект разработен и приет през 2012 г. Към настоящият момент, проектната разработка се разглежда от експерти от АПИ и при наличие на положителни становища, същата ще бъде разгледана от ЕТИС на АПИ. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия по провеждана на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор за обекта.

- Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5, Габрово – Шипка. За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

- Укрепване на свлачище на републикански път II-48 „Омуртаг – Котел“ при км 24+600. За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

- Обходен път във връзка със свлачищно - срутищните процеси, възникнали по републикански път II-86, Соколовци - Смолян – Средногорци, при км 109+450. Строително – монтажните дейности на обектът се изпълняват по договор за поддържане. Разплатени са 11 700 лв. за строителен надзор.

- Геолого-проучвателни работи и изготвяне на технически проект за необходимите аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка, във връзка с активизирал се свлачищно-срутищен процес, засягащ републикански път  ІІ-86 Соколовци-Смолян-Средногорци при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян. Има сключен договор за изпълнение на услугата. Проектна разработка е разгледана и приета от експерти на ЦА АПИ, ИПМ и ОПУ Смолян. Разплатени са 35 760 лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“ като допустим кандидат за изпълнение на укрепителни и превантивни мерки и дейности за обекти от републиканската пътна мрежа по процедура № BG16M1OP002-4.003 “Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (включително по републиканската пътна мрежа)“ по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. на 27.06.2018 г. внесе второто си проектно предложение за кандидатстване на отпускане на ВФП за пет от посочените по – горе обекти, а именно: Републикански път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200 -  Укрепване на свлачище; Републиканкси път I-4 /Е-772/ "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна - Укрепване на свлачище; Републикански път I-6 "Кюстендил - Радомир - Перник" при км 72+300 - Укрепване на свлачище; Републикански път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - Укрепване на свлачище; Републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+680 до км 371+880 - Укрепване на свлачище.

- За дейности по основен ремонт през 2018 г. за извършване на строителство, упражняване на СН и АН по време на строителството за отчетният период са разплатени средства в размер на 5 458 942 лв. В етап на изпълнение са следните обекти:

- Основен ремонт (рехабилитация) на АМ Черно море, виадукт "Звездица" от км 2+511 до км 2+911. Изпълнението е 50%. С изпълнението на ремонтните дейности ще бъде удължен експлоатационния период на съоръжението, ще се повишат безопасността и транспортното обслужване на вътрешния и международен трафик. Разплатени са 1 495 562 лв.

- Укрепване на Път ІІ-59, Момчилград - Крумовград – Ивайловград,  участък от км 18+250 до км 18+820 Изпълнението на СМР приключи на 11.12.2018 г. с подписването на Констативен акт. Обр. 15. С изпълнението на обекта е осигурено безпрепятствено преминаване на транспортните потоци в направлението Момчилград – Ивайловград. Разплатени са 1 437 582 лв.

- Път II-99 Бургас – Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол). Строителството е приключило. Подписан е Акт обр.15 на 23.01.2018 г. Издадено е удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър. Предстои назначаване на ДПК. Разплатени са 96 924 лв.

- Път II-99 Бургас – Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско). Строителството е приключило. Подписан е Акт обр.15 на 23.01.2018 г. Издадено е удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър. Предстои назначаване на ДПК. Разплатени са 165 278 лв.

- Път II-99 Бургас- Царево, надлез при км 3+453 /Ченгене скеле/. Разплатени са 5 520 лв. за строителен надзор.

- Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458. Изпълнението на СМР приключи на 06.12.2018г. с подписването на Констаивен акт. Обр. 15. С изпълнението на обекта е осигурено безпрепятствено и безопасно преминаване на транспортните потоци в направлението Монтана - Враца. Разплатени са 688 594 лв.

- Основен ремонт на тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ София - Кулата. През периода са подписани договори за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на стойност 3 212 721 лв. и за изпълнение на консултантска услуга – строителен надзор /54 720 лв./. Изготвеният проект за ремонтните дейности е разгледан на ЕТИС на 06.06.2018 г. Предстои подписване на Протокол 2а.

- Обход на гр. Камено - Път III-6008, Лукойл-Нефтохим-Камено, от км 14+700 до км 16+000 и път III-5392, Камено – Братово, от км 9+900 до км 10+926. Обявени са процедури за избор на изпълнител на ППР и СМР (инженеринг) и за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор от ОПУ Бургас. Подадените оферти и по двете процедури са отворени.

- Лот 5 ТП5 – Строителен надзор по Договор РД – 36 – 2/04.03.2015г. Обектът е приключил. Разплатени са 5 333 лв.

- Лот 5 ТП 4, арбитражна спогодба с „Пътстрой Габрово“. Обектът е приключил. Разплатени са 161 069 лв.

- Лот 9 ТП 4, арбитражна спогодба. Разплатени са 1 403 080 лв.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи са разходвани средства в размер на 128 140 лв. за следните обекти:

- Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект. Разплатени са  83 860 лв.

• Път I-5 "АМ Тракия - град Хасково“ от км 266+572 до км 275+372

• Път II-58 „Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до км 57+881 ≡ км 57+749.613"

• Път I-1 "Път II-17 гара Яна“ от км 214+686.88 до км 237+553

• Селскостопански надлез над път II-73 „Граница ОПУ – Шумен – Лозарево – (Карнобат-Бургас) при км 89+205

• Път II-62 „Самоков – Клисура“ от км 42+260 до км 78+630

• Път IІ-23 „Русе - Кубрат - Исперих - Дулово“ от км 0+030 до км 46+771

• Път ІІІ-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково“ от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553

• Път III-109 "/I-1/ - Мелник" от км 0+528 до км 12+815

• Път ІІІ-507 „Кърджали – Мост – Манастир“ от км 0+055 до км 26+200

- Път III-121 Иново - Градец - Периловец - Шишенци - Бойница - Кула от км 20+000 до км 31+851 – Разплатени са 8 880 лв. Авансово плащане по договор за изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация).

- „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Траянови врата“ (лява и дясна тръба) на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“ – Разплатени са 35 400 лв.

- Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. са разходвани бюджетни средства в размер на 13 163 429 лв.

- Лот 6 Път ІІ-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина10.290 км, област Пловдив. Разплатени са средства в размер на 10 649 473 лв. за строителство.

С Постановление на МС № 306/2018 г. са отпуснати допълнителни средства по бюджета за обекта в размер на 1 203 498 лв. и разплатени през 2018 г.

- Лот 27 ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490. Разплатени са средства в размер на 2 513 956 лв. за. За целия обект има издадено Разрешение за ползване от 06.10.2016 г. средствата са за извършени СМР –окончателно плащане.

- Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2018 г. средствата предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти съгласно уточненият план към м. декември са в размер на 1 465 124 796 лв. За отчетният период разплатените средства са в размер на 1 463 995 062лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

Преходни обекти и обекти в процес на изпълнение:

- II-99 Вариант Алепу, II-ри етап, от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108. Строителството е приключило. На 21.06.2018 г. е издадено разрешение за ползване № СТ-05-724/ 21.06.2018 г. За периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са разплатени 345 285 лв. окончателно плащане.

- Допълнителни видове СМР във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път I-9, Слънчев бряг - Бургас (край обход Поморие - кв. Сарафово) с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39, при изпълнение на реконструкция на път I-9, Слънчев бряг - Бургас в участъка от км 222+849.41 до км 225+522.39.  Строителството е приключило. На 24.04.2014 г. е подписан Акт обр. 10 до намиране на решение за осигуряване на достъп до Винарна "Тохун" при км 224+120 и до вилно селище "Виктория хил" при км 224+260. Изпратени са писма с № 08-00-288/ 26.02.2018 г. до община Поморие и писмо № 04-11-8/ 26.02.2018 г. до Министерство на отбраната, относно затваряне на всички незаконни входове с цел въвеждане на обекта в експлоатация. Министерство на отбраната възразява по предприемането на действия по затварянето на вход изхода на ВПД „Сарафово“, като настоява за предприемане на необходимите действия за осигуряване на достъпът с изготвяне на технически проект. Остава да бъдат разплатени средствата за строителен надзор след издаване на разрешение за ползване.

- Реконструкция на път I-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39. Строителството на обекта е приключило. Предстои разплащане на сертификати за упражняване на строителен надзор след издаване на разрешение за ползване.

- Строителство III-623 (о.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Бобов дол – Жедна, при км 15+200. Изпълнението на СМР приключи на 14.11.2018 г. с подписването на Констативен акт. Обр. 15. С изпълнението на обекта е осигурено безпрепятствено и безопасно преминаване на транспортните потоци в направлението Бобовдол - Жедна. Разплатени са средства в размер на 1 588 650 лв.

- Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6 София – Бургас и подходи към два броя локални платна. В края на 2017 г. е подписан договор за изпълнение на строително-монтажни работи. В началото на 2018 г. са подписани договори за строителен и авторски надзор. Разплатени са средства в размер на 85 160 лв.

- Път III-5802 Тополово-Поройна Мост над р.Чинар дере при км 19+435 с пътна варианта. Строителството е приключило. За периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са разплатени 345 285 лв. окончателно плащане.

- Републикански път III-7008 Елхово – Пчела – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500. Има сключен договор за строителен надзор през 2017 г. Подписан е договор за проектиране и строителство (инженеринг).

- Реконструкция и удвояване на пътно платно на път II-21 Русе - о.п. Тутракан, от км 0+000 до км 0+293 За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството през 2017 г. На 10.05.2018 г. е подписан Протокол обр. 2а. В момента се изпълняват СМР. Разплатени са средства в размер на 739 724 лв.

- Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) и от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път). Строителството е приключило. На 11.06.2018 г. е подписан Акт обр. 15.  На 14.06.2018 г. е подписан Акт обр. 16. Издадено е РП № СТ-05-710/ 15.06.2018 г. Разплатени са средства в размер на 19 993 860 лв.

С Постановление на МС № 306/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждането на обекта в размер на 4 789 949 лв., като 4 767 629 лв. са за дейности по СМР и 22 320 лв. за дейности по упражнен строителен надзор.

- Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120. Движението  на обекта е пуснато посредством заповед за временна организация на движението. Издадена е заповед № 32/16.05.2018 г. за допълване на издадено разрешение за строеж /РС/ за изменение на одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на РС за подобект: Мост при км 210+390 над р. Ахелой (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ). Издадена е заповед № РС-41/ 14.06.2018г. за допълнение на издадено РС за изменение на одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на РС за подобект: Надлез при км 0+329.64 на път IV-90052 над път I-9 при км 209+599.04. Подадено е заявление с изх. №04-16-1058/ 30.05.2018 г. и писмо с изх. № 04-16-1275/ 26.06.2018 г. в допълнение към него за издаване на РС за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, обход на Ахелой от км 207+500 до км 207+800. Разплатени са средства в размер на 15 560 245 лв.

С Постановление на МС № 306/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждането на обекта в размер на 6 833 266 лв., които са усвоени и отчетени през 2018 г.

- Кръгово кръстовище при км 285+640 на Път I-5 Димитровград - Хасково. На 15.02.2018 г. е сключен договор за изпълнение на строително-монтажните работи в размер на 568 788 лв. и договор за осъществяване на строителен надзор на стойност 12 540 лв. Внесено е заявление за издаване на Разрешение за строеж в МРРБ с изх.№ 04-16-768/ 20.04.2018 г. С писмо № 04-16-854/ 02.05.2018 г. проектът е върнат от МРРБ със забележки. Същите се отстраняват, като едновременно с това ще се процедира ПУП. Все още не е започнало СМР.

- Път I-9 Слънчев бряг - Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект). За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството през 2017 г. Срокът за изпълнение на обекта е 12 месеца. Издадено е Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерски съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обекта на територията на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас.

- Пътна връзка между път II-35 и път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28. През отчетният период е подписан договор за изпълнение на строително монтажните работи на стойност 2 249 994 лв. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Община Троян е представила проектната документация в АПИ. Внесена е оферта за изпълнение на авторски надзор. Предстои стартиране на строително монтажните работи.

- Изграждане на пасарелка на кръстовище "Атия" на път II-99 "Бургас - Созопол". Строителството е приключило. Разплатени са 441 719 лв.

- Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130".  Проектът е частично финансиран по Оперативна Програма „Транспорт“ 2007-2013. За успешното завършване на обекта са предвидени бюджетни средства. За изпълнение на СМР и осъществяване на строителен надзор са разходвани средства в размер на 33 212 838 лв.

С Постановление на МС № 197/2018, изм. с ПМС № 328/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждане на обекта в размер на 36 204 500 лв., като с одобрение на Министъра на финансите се сключи договор за откриване на акредитив в размер на 23 459 832 лв. Усвоените средства по постановлението са в размер на 9 744 613 лв.

- Нови обекти и етап на изпълнение:

- Кръгово кръстовище на ул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в поземлен имот №233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот №052011 в регулацията на гр. Костинброд (при км 5+774 на път II-81 София - Костинброд - Монтана). Предстои обявяване на процедури за избор на изпълнители на строително монтажните работи, консултантска услуга - строителен надзор и за авторски надзор.

- Изграждане на пасарелка на кръстовище "Атия" на път II-99 "Бургас - Созопол". Строителството е приключило. Разплатени са 441 719 лв.

- Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив - Асеновград (км 102+949.95 по направление на път II-56). Открита е процедура за избор на изпълнител за изграждане на кръговото кръстовище (СМР) с Решение № 27/ 30.03.2018 г. и процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга–строителен надзор с Решение № 32/10.04.2018 г. Подадените оферти и по двете процедури са отворени и са в процес на разглеждане.

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ  Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800.  Издадено е Разрешение за строеж от МРРБ с № РС-11/14.03.2018 г. На 21.03.2018 г. е подписан е Протокол обр. 2а. Срокът за изпълнение на обекта е 730 календарни дни. На обекта се изпълняват изкопи, насипи, армонасипи, бетонови работи по големи съоръжения, малки съоръжения. което представлява 20% изпълнение на етап строителство. Изграждането на АМ „Хемус“ е приоритет в програмата на правителството на Р България. Трасето на АМ „Хемус“ е предвидено да свързва източните и западните части на България, като изграждането и има стратегическа цел за ускоряване на процеса на икономическо и социално развитие на регионално ниво. В допълнение, за извършени дейности по обекта са разплатени средства съгласно договор за откриване на акредитив за разплащане открит през м. декември 2017 г. с одобрението на Министъра на финансите.

С ПМС № 202/2018 г. са отпуснати целеви средства в размер на 35 256 500 лв. Реално разплатените за обекта средства са в размера на 35 257 450 лв.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството през 2017 г. Срокът за изпълнение на обекта е 910 календарни дни. Изграждането на АМ „Хемус“ е приоритет в програмата на правителството на Р България. Трасето на АМ „Хемус“ е предвидено да свързва източните и западните части на България, като изграждането ú има стратегическа цел за ускоряване на процеса на икономическо и социално развитие на регионално ниво. Разплатени са 480 000 лв.

- Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000 . В края на декември 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД е сключен договор за изграждането на 134,14 км от автомагистрала „Хемус“ в участъка от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново. Той е на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, приложим за публични възложители, какъвто е АПИ. Стойността му е 1 124 880 000 лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет.

С Постановление на МС № 308/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждане на обекта в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“. Към настоящия момент няма извършени плащания. Отчетени средства 1 349 856 000 лв.

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. са разходвани бюджетни средства в размер на 1 192 557 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624. Обектът е в етап строителство. За отчетният период са усвоени средства в размер на 4 456 997лв.;

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 . Завършени са всички строително-монтажни работи на обекта с изключение на Реконструкция на водопровод Ф500/400 чугун-път за с. Мрамор;

- Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на Път І-9 – 17 043 лв.  В началото на 2018 г. са извършени  пълни спасителни археологически проучвания при обход на гр.Ахелой, Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“;

- Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 32+447. Приключило проучването на Обект № 3, могилен насип № 1,  част от могилен некропол от км 18+600 до км 18+800; стартирало проучване на Обект № 2, от км 23+400 до км 23+700. Разплатени са 407 741 лв.;

- Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на АМ Хемус участък от км 310+940 до км 327+260. Разплатени са 300 931 лв.

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.

- Дейности по проучвателно-проектантски работи

Към 31.12.2018 г. са разходвани средства в размер на 1 143 420 лв. за следните обекти:

- Комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект. Разплатени са  10 800 лв.

• Път III-5004 „Обходен път на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

• Път II-86 „Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем“, участък 1 от км 125+727.46 до км 135+530

• Кръгово кръстовище при км 254+251 на Път І-6 и подходи към два броя локални платна

• Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас", Обход на град Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект), участък от км 215+629,05 до км 222+289,41 (километраж по съществуващ път)

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг . Разплатени са  23 043 лв.

- Изработване на скици проект - проект за отразяване на всички новоизградени пътни отсечки в кадастрални карти и кадастрални регистри. Изработване на проекти за частично изменение на ПУП - ПР. Изработване на ПУП-ПП и ПУП-ПР. Разплатени са  161 325 лв.

- АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460 - подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие - нов км 1+965; Реконструкция на ЕЛ 110 KV при км 1+649 и реконструкция на Деривация при км 5+378; Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до ГРС станция Кремиковци

- Автомагистрала „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21

- Път II-82 „Обход на град Самоков“ от км 2+156.66 до км 4+740.11

- Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89

- Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20

- АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (п.в. „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало п.в.„Белокопитово“)

- Автомагистрала „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21

- Път II-82 „Обход на град Самоков“ от км 2+156.66 до км 4+740.11

- Път II-86 „Пловдив - Асеновград - Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819

- АМ „Русе - Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и Обход на град Бяла от км 0+400 до км 76+200

- Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница

- Път ІІ-53 Ямбол – Средец, участък „Обходен път на град Ямбол юг-ново“ от  км 146+594.69 до км 148+890.35

- Изработване на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) и частична реконструкция на обект: Път  III-861 /ІІ-86/ „Югово – Лъки - Здравец” от км 0+000 до км 31+040 и упражняване на АН по смисъла на ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект. Разплатени са  55 334 лв.;

- Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел  „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км. Приет втори етап на ЕТИС. Разплатени са  859 428 лв.;

- Изработване на технически проект за пешеходен надлез на път II-99 „Бургас–Царево“ при км 10+526 и упражняване на авторски надзор. Разплатени са  33 480 лв.

Всички дейности включени в програма ППР-Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.

- Придобиване на земя

За бюджет 2018 г. средствата предвидени за придобиване на земя съгласно Закон за държавния бюджет на Р България са в размер на 10 млн. лв., а към м. декември по уточнен план са в размер на 3 763 034 лв.

Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. С Решение № 18747/18 от 23.04.2018 г. на УС на АПИ са отразени 500 000 лв. разходи, представляващи захранване на Разплащателната сметка на АПИ към Банка ДСК с цел своевременно извършване на преводи на увеличени или неувеличени парични обезщетения на собственици на отчуждени имоти, засегнати при изграждането на инфраструктурни обекти.

Общата сума изплатена за отчуждителни процедури за 2018 г. е 2 477 140 лв.

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 112 346 лв.

- Северна Скоростна Тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100 – 32 562 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 "Калотина – СОП" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 – 12 381 лв.

- Югозападен обход на град Карнобат от км 0+000 до км 9+216.57 – 13 376 лв.

- Път І-9 Слънчев бряг - Бургас, Обход на град Поморие от км 217+000 до км 222+849.41 – 511 376 лв.

- Модернизация на участък от път I-1 (Е79) Мездра - Ботевград от км 161+367 до км 194+164.89 – 354 790 лв.

- Път I-5 Обходен път на град Кърджали от км 334+447 до км 349+422 – 798 лв.

- Път II-86 Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем, участък 1 от км 125+727,46 до км 129+660 - оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия – 36 095 лв.

- АМ "Хемус", участък 1 с обхват от км 78+884 до км 87+800 – 567 лв.

- АМ "Хемус", участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово"), участък от км 317 + 360 до км 318+820, в землището на с.Черенча, община Шумен, област Шумен – 9 036 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 – 6 995 лв.

- Път II-86 Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем, участък 3 от км 132+920 до км 135+530 - Обходен път на град Рудозем по съществуващи улици и ново трасе – 319 796 лв.

- Път ІІ-53 Ямбол - Средец, участък "Обходен път на град Ямбол юг - ново" от км 146+594.69 до км 148+890.35 – 725 281 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 "Калотина – СОП" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 – 6 401 лв.

- АМ "Хемус", участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово") – 278 960 лв.

- Път II-55 Велико Търново - Гурково, Обход на село Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и електропровод 20 кВлт – 2 596 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 РМС 109/2018 – 6 995 лв.

- Автомагистрала "Струма"Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ  водоподаване за площадки за отдих  5 и 6, в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и проект за изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-137/08.10.2015 г. на заместник-министъра на РРБ ПУП-ПП за обект: Автомагистрала "Струма"Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (E79) с общински път "с. Ново Делчево - с. Дамяница" – 1 185 лв.

- Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 "Пловдив - Асеновград" (км 102+949.95 по направлението на път II-56) – 7 558 лв.

- Път II-86 "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 24+819, кръгово кръстовище при км 23+020 за Долни Воден – 45 041 лв.

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 2 471 503 346 | 84 373 593 | 84 373 593 | 0 | 2 387 129 753 | 2 057 220 824 | 329 908 929 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 27 363 969 | 1 100 055 | 1 100 055 | 0 | 26 263 914 | 81 016 | 26 182 898 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 26 903 732 | 696 238 | 696 238 | 0 | 26 207 494 | 81 016 | 26 126 478 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 460 237 | 403 817 | 403 817 | 0 | 56 420 | 0 | 56 420 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 2 408 487 645 | 49 772 071 | 49 772 071 | 0 | 2 358 715 574 | 2 057 116 471 | 301 599 103 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 2 306 461 344 | 48 094 181 | 48 094 181 | 0 | 2 258 367 163 | 2 008 884 963 | 249 482 200 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 102 026 301 | 1 677 890 | 1 677 890 | 0 | 100 348 411 | 48 231 508 | 52 116 903 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 24 437 588 | 22 330 162 | 22 330 162 | 0 | 2 107 426 | 23 337 | 2 084 089 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 7 046 720 | 7 044 320 | 7 044 320 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 17 390 868 | 15 285 842 | 15 285 842 | 0 | 2 105 026 | 23 337 | 2 081 689 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 3 602 419 | 3 563 029 | 3 563 029 | 0 | 39 390 | 0 | 39 390 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 773 490 | 773 490 | 773 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 828 929 | 2 789 539 | 2 789 539 | 0 | 39 390 | 0 | 39 390 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 7 611 725 | 7 608 276 | 7 608 276 | 0 | 3 449 | 0 | 3 449 |

По отношение на обектите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“, финансирани с европейски средства

- Проекти изпълнявани по ОПРР 2014 – 2020. Отчетените средства са в размер на 114 759 473 лв.

- Лот 1 Път II–57 Стара Загора – Раднево – Път II–55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Стара Загора. Разплатени са  18 832 716 лв.

Лот 1а, от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 31+881

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 25.09.2017 г.,  срокът за изпълнение е 15 месеца. За обекта е съставен Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) с дата 21.12.2018 г.

Лот 1б, от км 31+880,95 до км 40+554, с обща дължина 8,673 км, Област Сливен

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 13.04.2018 г.,  срокът за изпълнение е 10 месеца. Изпълнени  са 100 % от предвидените СМР за обекта.

- Лот 2 Път II–81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,200 км, област София. Разплатени са  2 267 639 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 11.12.2017 г.,  срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се дейности по земни и пътни. Изпълнени са около 80 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 3 Път II–81 Бучин проход - Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, Област София. Разплатени са  7 386 975 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 14.11.2017 г.,  срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълнява се монтаж на пътни знаци. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 87 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 4 Път ІІ–29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, Области Варна и Добрич. Разплатени са  4 321 883 лв.

Към 31.12.2018 г. са изпълнени всички видове СМР. За обекта има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-924 от 27.07.2018 г.

- Лот 5 Път II–29, Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, Област Добрич. Разплатени са  6 881 988 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 14.08.2017 г.,  срокът за изпълнение е 15 месеца. Обектът е съществено завършен. За обекта е съставен Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).

- Лот 6 Път ІІ–86, Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, Област Пловдив. Разплатени са  6 090 800 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 02.08.2017 г., срокът на изпълнение е 15 месеца. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 85 % от предвидените СМР на обекта и същият е спрян с Акт (Образец 10) от 17.10.2018 г., поради неприкючили отчуждителни процедури на кръговите кръстовища. Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства, свързани с промяната на отводняването в основния проект налагащи се от изграждане на локални платна на участъка от път II-86 е сключено допълнително споразумение за възлагане на допълнително строителство.

- Лот 7 Път ІІ–35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784км, Област Плевен. Разплатени са  4 672 168 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 15.11.2017 г., срокът за изпълнение е 10 месеца. Към 31.12.2018 г. са завършени всички видове СМР. За обекта има съставен и подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) от 21.11.2018 г. и е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1461 от 30.11.2018 г.

- Лот 8 Път IІІ–904, Старо Оряхово – Долни Чифлик – Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, Област Варна. Разплатени са  5 763 921 лв.

Към 31.12.2018 г. са изпълнени всички видове СМР. Има издадено Разрешение за ползване за обекта № СТ-05-1378 от 16.11.2018 г.

- Лот 9 Път IІІ-904, Гроздьово - Провадия от км. 23+403 до км. 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, Област Варна. Разплатени са  5 248 070 лв.

Към 31.12.2018 г. са изпълнени всички видове СМР. За обекта има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-943 от 02.08.2018 г.

- Лот 10 Път III–1002 Враца – пещера Леденика от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км, Област Враца. Разплатени са  8 444 568 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 20.09.2017 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Считано от 12.12.2018 г. обектът е временно спрян с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството Обр. 10, поради искане от община Враца за проучване на възможностите за уширение на габарита. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 90% от предвидените СМР за обекта.

- Лот 11 Път II–44 (о.п. Севлиево - В.Търново) - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, Област Габрово. Разплатени са  7 391 186 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 30.03.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се дейности по пътни работи – монтаж на ограничителни системи и изкопи за отводнителни окопи.

- Лот 12 Път II–44, Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 12,620 км, Област Габрово. Разплатени са  6 458 070 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 03.10.2017 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Към 31.12.2018 г. са изпълнени  100 % от предвидените СМР за обекта.

- Лот 13 Път ІІ–49, Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, Област Разград. Разплатени са  5 112 517 лв.

Към 31.12.2018 г. са изпълнени всички видове СМР. На 26.11.2018 г. е съставен и подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа Обр. 16. Има Разрешение за ползване № РП-СТ-05-1462/30.11.2018 г.

- Лот 14 Път ІІ–49, Кубрат - Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9.776 км, Област Силистра. Разплатени са  1 929 730 лв.

Към 31.12.2018 г. са изпълнени всички видове СМР. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 13.07.2018 г.

- Лот 16 Път II–35, Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, Област Ловеч. Разплатени са  4 221 092 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 27.03.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се дейности по пътни работи и монтаж на ОСП. Към 31.12.2018 г. са изпълнени 50 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 17 Път III–306, Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, Област Плевен. Разплатени са  2 679 382 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 04.04.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се дейности по земни работи – изпълнение на реконструкция при ж.п. надлеза в гр. Червен бряг, армировъчни и бетонови работи; пътни работи – направа на бетонови облицовани окопи. Работи се по изграждането на нов мост над река Искър – долно строене – устой 1 и стълбове 1, 2 са завършени изливат се основите на стълб 3.

- Лот 18 Път III–112, Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, Област Монтана. Разплатени са  4 799 846 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 04.04.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Към 31.12.2018 г. са изпълнени 42 % от предвидените СМР на обекта. Изпълняват се ремонтни работи по мостовото съоръжение в с. Доктор Йосифово.

- Лот 19 Път IІІ–663, Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, Област Ст. Загора. Разплатени са  4 288 907 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се земни работи - изкопи за окопи и дренажи, пътни работи и ремонт на големи съоръжения. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 40 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 20 Път IІІ–663, Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, Област Стара Загора и Област Хасково. Разплатени са  981 845 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се земни и пътни работи. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 4 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 21 Път IIІ–663, Чирпан – Симеоновград, участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20,236 км, Област Хасково. Разплатени са  2 138 099 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се земни работи – насипване първи пласт банкети и локални ремонти. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 18 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 22 Път III–866, Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян. Разплатени са  2 733 995 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 23.08.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Извършено е геодезическо заснемане на теренната основа, като същата е приета. От 19.10.2018 г. е въведена временна организация за безопасност на движението по време на строителството.

- Лот 23 ,,Път III–866 Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян“ . Разплатени са  2 114 058 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол Обр. 2а на 30.08.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Изпълняват се подготвителни дейности  и извършване на геодезическо заснемане на теренната основа.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“.  Отчетени средства в размер на 9 077 674 лв.

- Обект Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян. Разплатени са  2 114 058 лв.

Строителството е започнало с подписването на Протокол Обр. 2а на 20.08.2018 г. Срокът за изпълнение е 16 месеца. Изпълняват се дейности по разчистване и подготовка на площите в рамките на сервитута на пътя и изкопни работи.

- Обект Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, област Смолян.

Предвижда се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр. Рудозем, както и изграждане на нов виадукт с дължина около 200 м. Тръжните документи за СМР и строителен надзор са подготвени и на 30.01.2018 г. са обявени обществените поръчки. Срокът за подаване на оферти за процедурата за СМР беше 08.03.2018г., но същият ден е подадена жалба срещу решението за откриване на процедурата. КЗК отказва образуване на производство и на 17.04.2018 г. са отворени офертите за строителство. В момента се оценяват офертните предложения. Процедурата за строителен надзор е прекратена с Решение № 17 от 08.03.2018 г. поради установени нарушения при откриването и провеждането й. На 16.04.2018 г. е обявена отново тръжната процедура за строителен надзор и на 08.06.2018 г. са отворени офертите.

- Обект Път II-59 Момчилград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439 и от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково. Разплатени са  8 321 225 лв.

Рехабилитация на 32.31 км. Проведени са обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и строителен надзор. През м. юни са подписани договори за строителство и строителен надзор за участъка от км 24+548 до км 30+439 и за участъка от км 30+439 до км 56+861. За първия участък с дължина 5.89 км., строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 02.07.2018 г. Срокът за изпълнение е 8 месеца. Изпълняват се дейности по двата моста, както и земни и пътни работи: предварителни ремонти, локални ремонти, отводнителни окопи с подокопен дренаж, нови водостоци, полага се биндер. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 25% от предвидените СМР на обекта.  За втория участък с дължина 26.42 км Строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 02.07.2018 г. Срокът за изпълнение е 14 месеца. Изпълняват се дейности по земни работи, асфалтови работи (биндер), пътни работи: студено рециклиране на настилката извън населени места, реконструкция на настилката чрез стабилизиране на основата с геомрежи в град Крумовград, нови тръбни водостоци, облицовани отводнителни окопи с подокопен дренаж, бордюри, изграждане на укрепителна стена. Към 31.12.2018 г. са изпълнени около 45% от предвидените СМР на обекта.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020

- Път III 118 Гулянци - Долна Митрополия, участък от км 14+786 до км 24+150. На 24.04.2018 г. е подписан Договор за финансиране.  Обявени са тръжни процедури.

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана. На 02.07.2018 г. е подписан Договор за финансиране.  Обявени са тръжни процедури.

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199: През м. март 2018 г. АПИ е уведомена, че проектът е спечелил финансиране.

- Проекти изпълнявани по ОПТТИ 2014 – 2020. Отчетени средства в размер на 115 677 680 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – 114 780 400 лв.

АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000

Обектът е в етап строителство. Изпълнявани строителни работи в участъка от км 359+068 до км 365+500 и от км 370+400 до км 372+000, за които има разрешение за строеж и открита строителна площадка (изпълнени в периода месец септември 2017 г. – месец юни 2018 г):

- Изпълнявани строително-монтажни работи по част „Пътна“ и част „Големи съоръжения“

- Изпълнявани строително-монтажни работи по проектен пакет „Съществуваща инженерна инфраструктура“ в частта „Реконструкции и изместване на съществуваща инженерна инфраструктура и мрежи“.

Общият напредък на изпълнението на СМР на АМ Струма Лот 3.1 към 31.12.2018 г. е 39.62%.

Между Агенция "Пътна инфраструктура" и Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) е сключен договор № Д-34/21.08.2017 г. за извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130), по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1“.

Договорът стартира на 01.09.2017 г. със срок 245 календарни дни, от които 215 за проучване. Поради влошаването на метеорологичните условия и настъпването на зимния сезон проучването е преустановено на 30.11.2017 г. През март 2018 г. изпълнението на дейностите беше подновено, като се удължи крайният срок за приключване със 108 календарни дни. На 15.05.2018 г. Инженерът инструктира Изпълнителя, временно да преустанови строителните работи в участъка от км 359+068 до км 360+950 до разрешаване на възникналия проблем с археологически обект Зелендол 2 в конфликтния участък. Съставен и Акт образец 10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството. Във връзка с бъдещето на археологическия обект на 21.08.2018 г. в Министерство на културата беше проведен Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимото културно наследство (СЕСОНКЦ). На съвета беше разгледан казусът за допустимостта за преместване на части от археологическия обект - римска фамилна гробница и раннохристиянската църква в проучен участък без регистрирани археологически останки и запазване на западните части на римската вила и баня на място.

На 10.10.2018г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) постъпи одобреният от министъра на културата Протокол от заседанието на СЕСОНКЦ.

Въз основа на протокола на МК бяха възобновени строително-монтажните дейности в участък от приблизително 1,5 км. със съставяне на акт обр.11 от 19.10.2018 г.

АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

- подучастък № 1 – от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;

- подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

- подучастък № 3 – от км 369+000 до км 370+400“.

За подучастък 1 и 3  са сключени договори за изпълнение на обществените поръчки. Провеждат се тръжни процедури за избор на изпълнител и строителен надзор.

АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Строителните работи по автомагистрала „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624 по директно трасе, са завършени. На 10.12.2018 г., с 5 месеца предсрочно, беше подписан Констативен акт образец 15. На 17.12.2018 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-1551/17.12.2018 г., е въведен в експлоатация. Предстои да бъдат завършени част от инженерните мрежи и нова пътна връзка на път І – 1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница.

- Подготовка на проект "Русе - Велико Търново, включително разширение на моста Русе - Гюргево" по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа" на ОПТТИ – 25 617 лв. На 10.04.2017 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) финансиран по ОПТТИ 2014–2020г. за проект: BG16M1OP001-2.002-0003 ,,Подготовка на проект АМ Русе - Велико Търново“. Преди да бъде сключен договорът за БФП има сключени договори за изработване на идеен проект, изготвяне на Доклад за ОВОС, изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост и за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план.

- Подготовка на проект (Е-79) Видин-Монтана-Враца – 728 839 лв.

Подписан е Анекс № 1, рег. № ДОПТТИ-13/04.12.2018 г. с нов срок за изпълнение на проекта до 31.01.2021 г. Изпълнение през отчетния период по участъци:

- За участъци Видин – Димово и Димово - Бела - Ружинци е одобрен технически проект. Извършено е изплащане на втори етап на услугата. Провежда се процедура за одобряване на ПУП - парцеларен план. Одобрен е от Възложителя извършен одит по пътна безопасност на фаза технически проект. Извършва се процедура по разплащане на услугата.

- За участък Ружинци - Монтана се извършва преглед на изработения технически проекта и се подготвя за разглеждане на заседание на ЕТИС при АПИ;

- За участък Монтана – Враца.

Изпълнението на договора е възпрепятствано от неприключило съдебно дело във ВАС между „Видекс инженеринг“ ЕАД - оператора на склад за взривни вещества „Ливадски дол“, с. Николово, община Монтана и МОСВ. Съгласно протокола от проведеното на 27.09.2018г. заседание по делото №7491/2018, Върховният административен съд, Петчленен състав, е счел делото за изяснено и обявил, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок. Съдебният акт не е публикуван на страницата на ВАС до 31.12.2018г. След произнасяне на компетентния орган МОСВ за допустимост на инвестиционното предложение по отношение на разположената в близост складова база за взривни вещества и проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, ще стартира процедура по ОВОС за участъка.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310. Физическият напредък на изпълнения обем СМР към м. юни 2018 г. е над 99 % от целия обект. Извършва се препроектиране на “Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор и се очаква издаване на  Разрешение за строеж. Завършени са строително-монтажните работи на „Пътна част“ и е съставен Акт обр. 15. Завършени са строително-монтажните работи по реконструкции на инженерни мрежи и съоръжения на други ведомства без „Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор;

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. Процедурата за избор на изпълнител е обявена на 11.12.2017 г., като срокът за получаване на оферти изтече на 25.01.2018 г. Постъпили са жалби в КЗК с искане за постановяване на временна мярка „Спиране на процедурата“ до постановяване на решение на КЗК. Подадените жалби са оставени без уважение. Следва да се сключат договори за избор на изпълнител и консултант след провеждане на съответните за това процедури, както и за мерките за информация и публичност;

- Извършване на пълно спасително археологическо проучване на югоизточната част на Обект Мощанец 1 (от км 362+000 до км 362+400) по трасето на АМ „Струма”, Лот 3.1 – 142 824 лв. Археологическото проучване е изцяло приключило.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Проект АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500. Дейностите по проекта не са стартирали до момента. Проектът се финансира частично със средства от Механизма за свързване на Европа, от където са осигурени 20 584 007 евро (40 258 818,41 лева). За осигуряването на останалата част от средствата, необходими за реализацията на проекта е взето Решение на Министерския съвет № 609 от 13 октомври 2017 г. за поемане на ангажимент за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на проекта. На 16.11.2018 г. е подписано Договорно споразумение за изготвяне на технически проект и строителството на обекта. Планирано е да приключат останалата част от тръжните процедури във връзка с реализацията на проекта и да бъдат сключени съответните договори.

- Проекти изпълнявани по ОПОС 2014 – 2020. Отчетени средства в размер на 2 105 334 лв.

- Път II-14, О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България, в участъка от км 10+100 до км 10+260. Към 31.12.2018 г. обекта е завършен на 100%  – 2 105 334 лв.

- Републикански път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000 - Укрепване на свлачище. На 02.05.2018 г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). До верифициране на средствата от УО на ОПОС, необходимия финансов ресурс за обекта ще се осигурява от бюджета на програма „Аварийни ремонти“. Към настоящият момент за обекта са разплатени средства в размер на 12 450 лв. за извършване на дейност ППР.

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 435 297 300 | 2 175 275 881 | 2 471 503 346 |
| Общо финансиране: | 435 297 300 | 2 175 275 881 | 2 471 503 346 |
| По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: | 418 365 000 | 2 126 426 958 | 2 110 377 794 |
| Собствени приходи | 372 573 100 | 373 673 661 | 439 311 557 |
| Субсидия от държавния бюджет | 45 791 900 | 1 752 753 297 | 1 671 066 237 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 16 932 300 | 48 848 923 | 361 125 552 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  | 31 216 623 | 31 216 623 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  | 262 911 204 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 16 932 300 | 17 632 300 | 25 627 751 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  | 410 514 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други (предоставени трансфери) |  |  | 40 959 460 |

- Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

| № по ред | Наименование на акта | Нормативно основание | Мотиви | Наименование на бюджетните програми | Ефект върху бюджета (увеличение/намаление на програмата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закон 2018 г. |  |  |  | 418 365 000 |
| 1 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.01 и м.02.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 222 692 |
| 2 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП. | 2100.02.02 | -293 819 |
| 3 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.03.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 9 495 324 |
| 4 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 700 000 лв. | 2100.02.01 2100.05.00 | 0 |
| 5 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -839 925 |
| 6 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 5 134 677 лв. и възстановени разходи от общини от предишни години | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.04.02 2100.05.00 | 307 053 |
| 7 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и наложени финансови корекции и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -1 302 029 |
| 8 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2018 г. |  | 0 |
| 9 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.04.2018 г. | 2100.02.02 | 5 510 390 |
| 10 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за първо тримесечие на 2018 г. | 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 9 969 |
| 11 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 404 262 |
| 12 | ПМС №14/2018 г. | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Получени средства от МТИТС съгласно ПМС № 14/2018 г. | 2100.02.01 | 221 898 |
| 13 | ПМС №63/2018 г. | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 63/2018 - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 2100.02.01 | 1 284 858 |
| 14 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -1 402 745 |
| 15 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 59 000 лв. | 2100.04.02 | 0 |
| 16 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МФ за концесионна дейност за 2018 г. | 2100.04.01 | 10 000 |
| 17 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.05.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 2 666 963 |
| 18 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -1 688 718 |
| 19 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставени средства на Комисията за защита на конкуренцията | 2100.05.00 | -100 000 |
| 20 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Пловдив за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -88 988 |
| 21 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 15/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз | 2100.05.00 | 53 500 |
| 22 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.06.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 1 470 134 |
| 23 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | РМС по КАС 24/2018 и РМС 34/2018 | 2100.05.00 | 150 000 |
| 24 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | -1 481 785 |
| 25 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 125/2018 - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 2100.02.01 | 107 474 |
| 26 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за второ тримесечие на 2018 г. | 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 67 144 |
| 27 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и възстановени разходи от Оперативни програми | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 | 900 465 |
| 28 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 153/2018 г. за извършване на промени на утвърдените със ЗДБРБ за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети през 2018 г. |  | 0 |
| 29 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2018 г. |  | 0 |
| 30 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.07.2018 г. | 2100.02.02 | 2 200 938 |
| 31 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -1 906 495 |
| 32 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Пловдив и ОА Ловеч за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -163 895 |
| 33 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.08.2018 г. | 2100.02.02 | 3 334 779 |
| 34 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -2 963 140 |
| 35 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 2 526 150 |
| 36 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 202/2018 г. за изграждане на АМ "Хемус" | 2100.02.01 | 14 863 240 |
| 37 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 3 542 629 |
| 38 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 202/2018 г. за изграждане на АМ "Хемус" | 2100.02.01 | 5 033 791 |
| 39 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.09.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 13 165 531 |
| 40 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 491 814 |
| 41 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Габрово за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -18 144 |
| 42 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Наложени финансови корекции и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.05.00 | -2 763 205 |
| 43 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 24 038 889 |
| 44 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 18 212 567 |
| 45 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 212/2018 - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 2100.02.01 | 500 000 |
| 46 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 | -3 676 767 |
| 47 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 1 112 610 |
| 48 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2018 г. |  | 0 |
| 49 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 12 727 336 |
| 50 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за трето тримесечие на 2018 г. | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 100 905 |
| 51 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 2 576 720 |
| 52 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.10.2018 г. | 2100.02.02 | 452 877 |
| 53 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 7 311 859 |
| 54 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 202/2018 г. за изграждане на АМ "Хемус" | 2100.02.01 | 5 884 842 |
| 55 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МФ за концесионна дейност за 2018 г. | 2100.04.01 | 16 000 |
| 56 | Писмо на министъра на финансите | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ВК промяна между АГКК и ДНСК на основание ПМС 70/2018 г. | 2100.03.01 2100.03.02 | 0 |
| 57 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Габрово за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -358 167 |
| 58 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 473 487 |
| 59 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.02 2100.05.00 | -3 734 899 |
| 60 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 5 436 898 |
| 61 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 1 534 749 |
| 62 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | ътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -4 604 464 |
| 63 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 202/2018 г. за изграждане на АМ "Хемус" | 2100.02.01 | 3 448 554 |
| 64 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета | 2100.01.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | 0 |
| 65 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от оперативни програми в бюджета | 2100.02.01 | 2 878 981 |
| 66 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 260/2018 - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 2100.02.01 | 3 545 322 |
| 67 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 271/2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МРРБ | 2100.02.02 2100.03.02 | 0 |
| 68 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | вътрешно компенсирана промяна мужду програми | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.05.00 | -228 000 |
| 69 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 3 191 446 |
| 70 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.11.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 1 631 293 |
| 71 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 6 654 904 |
| 72 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2018 г. |  | 0 |
| 73 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 306/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 157 998 422 |
| 74 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 308/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г. за изграждането на АМ "ХЕМУС" | 2100.02.01 | 1 349 856 000 |
| 75 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 536 661 |
| 76 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 293/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. | 2100.05.00 | 856 046 |
| 77 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 303/2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МРРБ | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | 0 |
| 78 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Получен трансфер от МТСП по проект с рег №14-ДЗ/28.05.2018 г. за ДНСК | 2100.03.01 | 16 363 |
| 79 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за четвърто тримесечие на 2018 г. | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 86 262 |
| 80 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал. 10 от ЗПФ | Възстановени средства на МФ за концесионна дейност за 2018 г. | 2100.04.01 | -10 751 |
| 81 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал. 10 от ЗПФ | Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с ОА Габрово и ОА Ловеч за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -171 798 |
| 82 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал. 10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка с предоставен трансфер на МОН | 2100.05.00 | -3 449 |
| 83 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 202/2018 г. за изграждане на АМ "Хемус" | 2100.02.01 | 6 025 573 |
| 84 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2018 г. | 2100.02.02 | 5 676 533 |
| 85 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -4 981 119 |
| 86 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 19 016 190 |
| 87 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2018 г. за изграждане на обход на Габрово 9 фаза І | 2100.02.01 | 23 459 887 |
| 88 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 221/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 57 488 095 |
| 89 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | -1 023 655 |
| 90 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 и ал. 6 от ЗПФ | ПМС 293/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. | 2100.02.01 | 362 275 |
| 91 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 122 812 |
| 92 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал. 10 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Пловдив за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -242 218 |
| 93 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал. 10 от ЗПФ | ПМС 293/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. | 2100.05.00 | -181 500 |
| 94 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 | -5 707 020 |
| 95 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от оперативни програми в бюджета | 2100.02.01 2100.02.02 2100.04.01 | 2 499 955 |
| 96 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получено дарение от община Крумовград | 2100.02.01 | 100 000 |
| 97 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 230/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 856 585 |
| 98 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 329/2018 за извършване на промени на утвърдените с чл.22, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 г. показатели по бюджета на МРРБ за 2018 г. |  | 0 |
| 99 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл.109, ал.4, т.1 от ЗПФ | ПМС 331/2018 г. за одобряване на промени по бюджета на МРРБ във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество | 2100.05.00 | -200 000 |
| 100 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -15 307 620 |
| 101 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 и ал. 10 от ЗПФ | Получен трансфер от МИ на основание РМС № 797/2018 г. | 2100.02.01 | 444 000 |

ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключиха в края на 2016 г. През отчетния период бяха подадени и одобрени от Сертифициращия орган окончателните доклади по сертификация. В края на месец март документите за приключване програмите бяха подадени в Европейската комисия.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- създадат условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

- През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |  |  |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица |  | Целева |  | Отчетено с натрупване към 31.12.2018 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2018 г. |
|  |  |  | стойност |  |  |  |
| ндикатори за резултат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.1 |  |  |  |  |  |  |
| Дял на модернизираните образователни институции |  | % | 14,1 |  | 9,69 | НП |
| Крайно енергийно потребление от домакинства |  | 1000 т.н.е. | 2248 |  | 2 318,70 | НП |
| Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите |  | 1000 т.н.е. | 957 |  | 1 199,50 | НП |
| Дял на пътувания с обществен градски транспорт |  | % | 43 |  | НП | НП |
| Количество на фини прахови частици в градовете (гр. т-рт) |  | mg/m3 | 1,57 |  | 3,75 | НП |
| Дял от населението, ползващо се от подобрена градска среда |  | % | 55,03 |  | 55,84 | НП |
| Количество на фини прахови частици в градовете (гр. среда) |  | mg/m3 | 41,22 |  | 47,79 | НП |
| Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи |  | млрд. EUR | 5,3 |  | 5,00 | НП |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми с подобрени жилищни условия |  | брой | 2 833 |  | НП | НП |
| Дял на модернизираните обекти за социални услуги |  | % | 9,66 |  | НП | НП |
| Дял на модернизираните културни/ спортни обекти |  | % | 6,33 |  | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от домакинствата (Приоритетна ос 2) |  | 1000 т.н.е. | 2 254,36 |  | 2 318,70 | НП |
| Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите (Приоритетна ос 2) |  | 1000 т.н.е. | 959,1 |  | 1 199,50 | НП |
| Дял на модернизираните образователни институции (Приоритетна ос 3) |  | % | 16,09 |  | 9,50 | НП |
| Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение |  | лица | 7 045 677 |  | НП | НП |
| Брой хоспитализации годишно |  | лица | 1 925 448 |  | НП | НП |
| Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни |  | % | 24,16 |  | 11,81 | НП |
| Вътрешно потребление на туризъм |  | млн. евро | 3 700 |  | НП | НП |
| Пътникопоток |  | хил. души | 126 507 |  | НП | НП |
| Товаропоток |  | хил. тона | 172 770 |  | НП | НП |
| Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване |  | дни | 40 |  | НП | НП |
| Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор) |  | дни | 83 |  | НП | НП |
| Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения |  | % | 75 |  | НП | НП |
| Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020 |  | % | 40 |  | НП | НП |
| Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища |  | брой | 147 761 |  | 103 544 |  |
| Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели |  | брой | 340 705 |  | 212 595 |  |
| Въведени в експлоатация жилищни сгради |  | брой | 2022 |  | 1577 |  |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |  |
| Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.)- РПР |  | % | 35 |  | НП | 70 |
| Показатели за полза/ефект, касаещи програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от МРРБ. |  |  |  |  |  |  |
| Показатели за изпълнение |  | Мерна единица |  | Целева стойност 2023 | Постигната стойност към 31.12.2018 |  |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти |  | брой |  | 55 | 4 |  |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари |  | брой |  | 2 620 000 | 747 962 |  |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи |  | брой |  | 300 | 439 |  |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация |  | брой |  | 150 | 1409 |  |

1.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

1.2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

1.2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Модернизирани образователни институции – 22 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 5 747 лица;

- Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 50 бр.;

- Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 74 бр. със 1 018 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 497 967 кв. м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 7,26 хектара;

- Обучени служители на бенефициентите – 619 бр.;

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно са изпълнени заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за годината са изпълнени, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Изпълнени са предвидените дейности MARSPLAN-BS и са създадени условия за транспонирането на Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране в националното законодателство и изпълнението на изискванията за разработване на Национален план за Черно море.

- Програмите на ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020

Паралелно с приключване на изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2018 година програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

От подписаните общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 4 договора. Останалите 35 приключиха своето изпълнение през настоящия отчетен период.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018г. са подадени 235 проектни предложения. На заседание на съвместния комитет за наблюдение по програмата от 26 ноември 2018 г. 41 проекта бяха одобрени за финансиране на обща стойност 12 712 316 евро. Договорите за субсидия се очаква да бъдат подписани до края на май 2019 г.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни предложения са в процес на изпълнение са 12, 30 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. С решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата от 13.12.2018 г. 42 проекта са одобрени за финансиране на обща стойност 12 839 665 евро. Договорите за субсидия се очаква да бъдат сключени до края на май 2019 г.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Македония 2014-2020

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения 47 приключиха своето изпълнение през отчетния период, а 1 договор е все още в процес на изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Основен проблем по програмата е голямото закъснение в изплащането на националното съфинансиране от страна на македонската държава. Това е причина за закъснения в изпращането на искания за плащане по програмата към ЕК, възстановяване на средства от страна на ЕК и, съответно – недостиг на оборотен финансов ресурс за извършване на плащания към бенефициентите. След проведени редица срещи и разменена кореспонденция, в т.ч. и с ЕК, дължимите средства към 31.03.2018 г. вече са изплатени и едновременно с това започна регулярно изплащане на националното съфинансиране към бенефициентите от македонска страна.

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения. Съвместният комитета за наблюдение по програмата одобри за финансиране 17 проекта на обща стойност 5 500 824 евро. Договорите за субсидия се очаква да бъдат сключени в периода май-юни 2019 г.

По програмите за териториално сътрудничество, за които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява функциите на Национален орган и/или национално звено за контакт  целите са изпълнени.

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

По програмата са обявени три покани за проектни предложения. Към 31.12.2018 г. в изпълнение са 113  проекта на обща стойност от 191 992 784 евро, като 42 проекта на обща стойност от  34 991 398 евро приключиха успешно своето изпълнение. По третата покана за набиране на проектни предложения кандидатстването се осъществи по електронен път в две стъпки – подаване на заявления за интерес и подаване на формуляр за кандидатстване. През 2018 г. приключи оценката на проектните предложения. Комитетът за наблюдение на свое заседание от 22 март 2018 г. одобри за финансиране 91 проектните предложения на обща стойност 109 516 290 евро., след което стартира сключването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

По Първа покана се изпълнява стратегически проект „CrossBo“ с водещ партньор от гръцка страна – Егнатия Одос и български партньори – Агенция Пътна инфраструктура и Областна администрация-Смолян. Общата стойност на проекта възлиза на 38 802 558 евро, като в рамките на изпълнението му ще се реализират следните подобекти. Строителните работи по всички пътни отсечки са стартирали, като се очаква в началото на 2019 г. да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР на ГКПП Рудозем-Ксанти.

По Втора покана са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора). Към 31.12.2018 г. всички договори за субсидия са подписани. В процес е подписването на договорите за субсидия с останалите 14 проекта от резервния списък.

В рамките на Трета покана се изпълнява стратегически проект FLOOD PROTECTION, насочен към справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро.

По Четвърта покана е одобрен за финансиране стратегическият проект FLOODGUARD. Проектът е с общ бюджет 5 500 000 евро. Договорът за субсидия между Управляващия орган (Гърция) и водещия бенефициент е подписан.

Пета покана за набиране на проектни предложения по ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ има за цел повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния регион чрез включването им като директни бенефициенти за изпълнение на допустимите дейности. На проведения на 04 декември 2018 г. Комитет за наблюдение беше одобрен пакета с документи. Поканатае обявена на 15 февруари 2019 г. с краен срок 15 април 2019 г.

- Програма за ТНС „Балкани – Средиземно море“ 2014- 2020

По Първа покана са одобрени 44 проекта с бюджет на обща стойност около 32,5 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български организации-партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро.

Проектите по Първа (и единствена поради изчерпване на финансовия ресурс) покана реализират съвместни инициативи за насърчаване на предприемачеството и бизнеса на основата на иновации и нови бизнес модели, предприемаческото обучение и трансфера на знания за по-конкурентоспособни МСП; поддържане на биологичното разнообразие и природните екосистеми; работа в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси; повишаване на капацитета за управление на околната среда.

Към 31.12.2018 г. са сключени  47 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 089 877 лв.

- Програма за ТНС „Дунав“ 2014-2020

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет над 8 260 240 евро. Към 31.12.2018 г. са сключени 59 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 303 716 лв.

По Втора покана участват 17 български партньори с общ бюджет 2 170 456 евро. В ход е подписване на договорите за финансиране. Към момента са сключени 14 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 547 195 лв.

Общият бюджет на българските партньори в двете покани е 10 078 226 евро.

Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. През месец юли 2018 г. КН одобри за финансиране общо 19 предложения, с участие на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори (Асоциация на българските енергийни агенции, Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна, Фондация за създаване на ефективни алтернативи и WWF България). В ход е подписване на договорите за национално съфинансиране.

Първи етап на Трета покана за предложения, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на програмата е отворен до 08 март 2019 г.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020

По Първа покана за набиране на проектни предложения са одобрени 23 проекта за финансиране с общ бюджет 3,8 млн. евро, с участието на 20 български партньора.

Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата стартира на 1 октомври 2018 г. и е с краен срок 31 януари 2019 г. Индикативната стойност на съфинансирането от Европейски инструмент за съседство (ЕИС) за тази покана е в размер на 24 479 111 евро.

- Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. В ход е подписване на договорите за финансиране. Към 31.12.2018 г. са сключени 8 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 365 502 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество  ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 13 приложни изследвания, от които 6 приключиха през 2017 г. , едно приключи през 2018 г. и 6 ще приключат през 2019 г. съгласно одобрения график.  По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 9 целеви анализи, от които 3  приключиха през 2017 г. и 6 през 2018 г. По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.  .

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – град Бургас с 2 проекта, град Смолян и град Варна, с общ бюджет около 110 000 евро.

По Втората покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община.

По Трета покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта за етап 1, в който участват по три партньори в проект. От България в един проект участва Община Бургас, а в друг проект е партньор Община Троян. Двата български партньори са с общ бюджет 52 527 лв., от които национално съфинансиране 7 879 лв.  Сключен е 1 договор с Община Троян за национално съфинансиране на стойност 2 393 лв.

Към 2 октомври 2018 г. са одобрени 66 проекта, в 8 от които участват български партньори с общ бюджет 688 198  лева и са сключени 7 договори за национално съфинансиране на обща стойност 97 743.

- Програма ИНТЕРАКТ III

Основната цел на програмата е да повиши институционалния капацитет на органите, отговорни за изпълнението и управлението на програмите за европейско териториално сътрудничество чрез оказването на тематична експертиза.

1.3.Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, който носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

- Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с последни изменения от месец януари 2018 г.;

- Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.

- изм. ДВ. бр.2 от 3 януари 2018 г. на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

- изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018 г. на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз;

- приета е Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за Европейско териториално сътрудничество;

- изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 юни 2018 г. на  Закона за обществените поръчки;

- изм. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018 г. на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;

- изм. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018 г. на ПМС № 162 от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода  2014 - 2020 г.;

- изм. и доп. ДВ. бр.2 от 3 януари 2018 г. на ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период  2014 - 2020 г.;

- изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018 г. на ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на Република България и на Програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период  2014 - 2020 г.;

- изм. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2018 г. на Наредба № 4  от 22 юли 2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 март 2018 г. на Закон за регионалното развитие.

Измененията и допълненията се отнасят до морското пространствено планиране:

- Чрез Морския пространствен план на Република България се планира пространственото развитие и интегрираното управление на дейностите по използване на морските пространства на страната за постигане на устойчиво развитие на Черноморския район, устойчив растеж на морската икономика и устойчиво използване на природните ресурси.

- Съгласно чл. 7д. (2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2018 г.) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

- (3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2018 г.) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Изготвен и приет Правилник за отмяна на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., дв, бр.79 от 2004 г., изм. дв., бр.16 от 2005 г.), Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (обн., дв., бр.29 от 2005г.) и Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие (обн., дв., бр.95 от 2004 г.) обнародван в ДВ брой: 102, от дата 11.12.2018 г.

- Приет е Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на  Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор.

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

През отчетния период са осигурени всички необходими административни условия и ресурси за постигане на очаквания напредък по изпълнение на стратегическа цел “ Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство“, както и на оперативните цели на провежданата политика. По-конкретно, осъществените дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване и консултиране на гражданите и административните органи в областта на административно-териториалното устройство на страната, включително чрез актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация чрез структуриране на дейността в рамките на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), ефективен обмен на информация и участие в работата на органи и работни групи на Съвета на Европа в областта на демокрацията и управлението на местно ниво;

- Реализация на проектни дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и съфинансирани със средства от Европейския съюз;

- Актуализиране на данни в регистъра на агломерациите по Закона за защита от шума в околната среда.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- През отчетния период бяха извършени административни дейности и продължи изпълнението на строително-монтажни работи на обект, подобряващ транспортното обслужване на живущите в планински район. Също така продължи разглеждането на предложения на общините за изменения и/или допълване на списъка на общинските пътища, като следва да бъде отчетен засилен интерес от тяхна страна. В допълнение бе извършена промяна на собствеността на пътни участъци от публична държавна в публична общинска и обратно. Целите, които ще бъдат постигнати са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в района; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

- През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно към извършване на строително-монтажни работи на обект в община Бургас за предотвратяване на свлачищните процеси и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, извършване на мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, на този етап е напълно постигната.

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Намаляване рисковете за здравето на хората;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

В значителна степен са достигнати очакваните ползи/ефекти за обществото чрез:

- Наблюдение и съдействие за извършване на промени  за поддържане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици, аналитичен преглед и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на достигнатите стандарти на Съвета на Европа, партньорството, гражданското участие и сътрудничеството между местните, регионалните и националните власти;

- Стимулиране на приложението и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на европейските принципи за добро демократично управление на местно ниво, утвърдени в рамките на Съвета на Европа.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179,95 | 179,95 |
| Извършена рехабилитация на пътни платна | Км | 182,682 | 0,150 |
| Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км | 770,19 | 28,94 |
| Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км | 661,46 | 117,67 |
| Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | Броя | 82 | 33 |
| Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Хил.лева | 9 155 | 6 997 |
| Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 5 | 5 |
| Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км Бр. съоръжения | 3 800 80 | 2185 55 |
| Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км | 2 304 | 3594 |
| Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 2 500 | 2900 |
| Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 2 |
| Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда | бр. | 1913 | 0 |
| Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци | бр./м | 455 | 430 |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 680 | 725 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 100 000 | 130 000 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 25 | 23 |
| Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията | брой проведени мероприятия | 20 | 20 |

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища.

- Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи.

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  подобряването на ефективността и ефикасността на местното самоуправление и децентрализацията е общ показател за постигнатите ползи/ефекти за обществото в областта на политиката за административно-териториалното устройство особено на местно ниво – общини, райони в големите градове, кметства и населени места, както и за развитието на процеса на децентрализация на държавното управление в интерес на местните и регионалните общности.

- Показател „Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията“ -  обезпечаването на територията на общините в страната с общи устройствени планове, осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- В обхвата на подкрепа на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Извършени са административни дейности за подготовка на проектните предложения. Подготвено и внесено в МОСВ проектното предложение BG16M1OP002-4-003-0003, с бенефициент МРРБ. Одобрено проектно предложение и подписан Договор с рег. № BG16M1OP002-4-003-0003-C01 от 16.10.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-4-003 по проект BG16M1OP002-4-003-0003 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“.

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет,   проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ).

- През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове.

- По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през 2018 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при изпълнението на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, набавянето на изходни данни  и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство.

- В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.  успешно се изпълняват заложените дейности в частта на административно-териториалното устройство за постигане на стратегическите и оперативните цели на политиката. Постигнатите резултати са допринесли за ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели за годината, съгласно принципите на политиката за административно-териториално устройство, децентрализация и насърчаване на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на добро демократично управление.

- Идентифицираните силни страни са свързани с подобряване на аналитичните умения и координацията при изпълнение на планираните дейности, както и с развитие на сътрудничеството с органи и работни групи по линия на Съвета на Европа и по-конкретно с Европейския комитет по демокрация и управление. Установени са слабости при изпълнение на сроковете, свързани с административните процедури, както във вътрешен, така и във външен аспект.

2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

2.5. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

След влизането в сила на Постановление № 337 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (СДДУ) (Обн. ДВ. бр. 4 от 9 януари 2018 г.) са извършени промени в структурата и състава на СДДУ и е постигната оптимизация на организацията и дейността му.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството.

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти.

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

- Ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

- Да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

- Покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР);

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Подобряване на обслужването.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство” и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

- Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

Ползите могат да се групират в следните направления:

-	Спазване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му;

-	Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

-	Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.

Създават се условия за:

-	Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

-	Опазване на околната среда;

-	Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

-	Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

-	Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания).

- От започване на дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) през 2001 г. до 30.06.2018 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 6,486 млн. ха, представляващи 58,43 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 12,558  млн. броя недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 119  общински центрове и 649 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

По стартиралото на 15.11.2016 г. изпълнение на приетите през 2016 г. промени на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в частта преобразуване на КВС в КККР в периода от 01.01.2018 г. ÷ 30.06.2018 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 1251 бр. землища попадащи в 23 области.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. Издадени бяха заповеди по чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър за оправомощаване на служители на Общинските служби по земеделие, които да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за изпълнение |  |  |  |
| Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория* | % | 100 | 99,63 |
| Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол върху инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация** | % | Min.(1) | 1,59 |
| Извършени услуги в областта на геодезията, картографията и кадастъра | млн. бр. | 2,85 | 3,39 |
| - Разработване на нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства. - Разработване на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в т.ч. сгради и съоръжения, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства; - Разработване на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичният риск на Република България“; - Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг; - Разработване на методология за подготовка за повторна употреба на продукти за зидария от строителни отпадъци и критерии за предоставянето им за употреба в строежите; - Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за жилищни сгради в Република България. | брой брой брой брой брой | 2 1 1 1 1 | 6 бр. обнародвани в ДВ нормативни актове; 1 бр. публикувани на ел. страница на МРРБ указания за наредби, свързани с организирането на движението по пътищата и улиците; 6 бр. нормативни актове, които са в процес на подписване; 3 бр. проекти на нормативни актове, за коитопредстои обществено обсъждане; 1 бр. нормативен акт пред обществено обсъждане; Утвърдена от министъра на РРБ със Заповед ЗД-02-14-469 от 23.05.2018 г.; Разработена и приета 1 бр. „Оценка завъздействието“; Разработена и приета 1 бр. методология; Разработен и приет 1 бр. анализ |
| - Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове чрез възлагане, участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | извършен анализ на резултати от прилагането на 1 бр. нормативен акт свързан с пътната безопасност |
| - Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им. - Извършени проверки на място на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти - Нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз | брой брой | 41 18 | проведени са 41 бр. проверки на място (24 бр. на оправомощени органи по смисъла на приложение V от Регламент (ЕС) № 305/2011, 1 бр. извънредна проверка, 16 бр. на лица за оценяване на съответствието с националните изисквания) и са издадени 3 бр. разрешения за оценяване по националните изисквания; извършени са 18 бр. нотификации на лица за оценяване на строителни продукти и са издадени 10 бр. разрешения за дейността в обхвата на нотификацията |
| - Разработени и/или актуализирани национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. - Разработен и нотифициран през ЕК и държавите-членки проект на Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите - Определени национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите | брой брой | 1 8 | разработен и нотифициран пред ЕК и държавите-членки проект на Заповед за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите с изисквания към 9 бр. строителни продукти; предстои одобряването на заповедта от министъра на РРБ и публикуването й в ДВ; проведена е обществена поръчка в резултат на която са определяни 4 бр. нови и са актуализирани 2 бр.национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите |
| - Изготвена информация на запитвания на икономически оператори до Звеното за контакт относно продукти в строителството | брой | 30 | 78 бр. |

3.2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

- *Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100% , представляваща съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК.

- **Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол върху инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1)

- Показател “Извършени услуги в областта на геодезията, картографията и кадастъра“ -  представлява основна дейност на АГКК, заложена в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

3.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации;

- Общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР

3.2.4 Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетният период са разработени и приети следните нормативни актове:

- Постановление № 307 от 13.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн. ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г.). С Постановлението се отлага с две години влизането в сила на § 3 от ПЗР към Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. Отлагането е поради необходимостта от време за разработване на нови функционалности на информационната система на кадастъра, даващи възможност справките и документите да бъдат предоставяни във вида, предвиден в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и за тях за бъдат събирани таксите, така както е предвидено в § 1 от ПМС № 293 от 8 ноември 2016 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 8 от 25.01.2019 г.). С наредбата, предвиденият в § 4 от ПЗР на акта срок се удължава до 31.12.2020 г., поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. ДВ. бр. 8 от 25.01.2019 г.).	 С наредбата, предвиденият в § 15 от ПЗР на акта срок се удължава до 31.12.2020 г., поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на политиката – министърът, ресорния заместник-министър, дирекция „Технически правила и норми“, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” допринася за изпълнението на бюджетната програма, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образование, здравеопазване, социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством осем приоритетни оси, както следва:

- Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

- Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

- Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

- Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

- Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

- Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

- Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

- Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

- По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Заложените в програмата стратегически цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие се изпълняват във висока степен. Поради комплексния интегриран характер на политиката за регионално развитие и нейното огромно значение за просперитета на българските региони, МРРБ извърши предварителен преглед и анализ на инструментите за провеждане на политиката за регионално развитие, съгласно основните акценти в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, в който се идентифицираха проблемни области и се отчетоха слабости в настоящия подход за регионална политика. Процесът на сближаване на регионите е с еволюционен характер и изисква целенасочени дългосрочни действия за подкрепа на изоставащите райони. За преодоляването на идентифицираните проблемни области, бе изготвена и утвърдена Пътна карта за нови подходи в политиката за регионално развитие, в изпълнение на която, бяха предвидени действия в посока подобряване на ефективността на провеждане регионалната политика, а именно:

- Предприемането на стъпки за по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2 - важно условие за разработване на стратегическите документи за регионално развитие и впоследствие на разработването на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода след 2020 г., което налага промяна в броя и териториалния обхват на районите от ниво 2. Необходимо е да бъдат създадени силни, жизнени и устойчиви райони, географски обособени и разположени по основни оси на развитие. Районите следва да са така определени, че да са способни да подготвят и провеждат реални регионални политики, посредством нови функции, свързани с управлението на различни инструменти за интегрирано териториално развитие от типа на интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Интегрирани териториални инвестиции и Водено от общността местно развитие. Основната тенденция в регионалната политика е, че на всеки един от регионите трябва да се гледа спрямо негова социално-ресурсна и икономическа осигуреност и потенциалите на развитие, а не да се търси еднакъв тип на развитие навсякъде. Водеща следва да бъде идентичността на региона, която трябва да се ползва спрямо ресурсите и възможностите за интелигентна специализация.

- Съгласно одобрен, през месец януари 2018 г. от Министерски съвет, доклад за предоставяне на мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за представяне на три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в България, бяха предприети стъпки за широкото им обществено обсъждане на национално и регионално ниво.

- Промените в териториалния обхват на районите от ниво 2 и възприемането на новия подход за регионално развитие налагат своевременно да бъде разработена нова Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) с времеви обхват 2020-2030 г., която да замени сега действащата стратегия. В тази връзка МРРБ е предприело действия по разработването на първа част на НСРР, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗРР, а именно подготовка за разработването на социално-икономически анализ на районите, който е и основата за разработване на останалите части на НСРР.

- През отчетния период е изготвен доклад с препоръки и предложения за следните ключови области от политиката за регионално развитие:

  - Институционални реформи – в посока разширяване на функциите, правомощията и състава на регионалните структури в районите от ниво 2, които да изпълняват функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ, както и укрепване на техния капацитет.

  - Системата от стратегически документи - в посока оптимизиране на техния брой и обединяване на документите за регионално развитие и пространствено планиране на национално ниво, на ниво район (NUTS2) и на ниво община (LAU1).

Всички тези стъпки са част от прилагането на нов модел за регионалната политика, който да превърне районите от ниво 2 от статистически, в действащи структурни единици, с увеличен и развит капацитет за прилагане на националната политика за регионално развитие. Освен промените в границите на районите, в принципите и подходите, реформата в регионалната политика изисква институционални промени, промени в броя, обхвата и съдържанието на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, в начините на възлагане, изпълнение и управление, в законодателната рамка за осъществяване на политиката.

Стратегическа цел „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следната оперативна цел и дейности се изпълнява чрез следната оперитивна цел: „Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС“.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие.

- Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 723 000 | 696 900 | 696 238 |
|  | Персонал | 1 413 000 | 538 215 | 538 138 |
|  | Издръжка | 310 000 | 158 685 | 158 100 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 723 000 | 696 900 | 696 238 |
|  | Персонал | 1 413 000 | 538 215 | 538 138 |
|  | Издръжка | 310 000 | 158 685 | 158 100 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 81 016 | 81 016 |
|  | Финансови корекции за УО в чужбина |  | 81 016 | 81 016 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 16 932 300 | 17 182 300 | 26 126 478 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 8 336 309 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество | 16 932 300 | 17 182 300 | 16 523 609 |
|  | Други международни програми |  |  | 410 514 |
|  | Трансфери за отменени финансови корекции по ОПРР |  |  | 856 046 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 16 932 300 | 17 263 316 | 26 207 494 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 723 000 | 777 916 | 777 254 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 18 655 300 | 17 960 216 | 26 903 732 |
|  | Численост на щатния персонал | 200 | 200 | 178 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.1.3.1. Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. към 31.12.2018 г. са както следва:

- 528 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП  2,504 млрд. лв. или 82,96 % от бюджета на програмата;

- Сертифицираните разходи са в размер 447,6 млн. лв. или 15 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 1 141,4 млн. лв. или 38 % от бюджета на програмата;

- Приключили са 64 проекта по договори за предоставяне на БФП.

Заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие са изпълнени. Поради комплексния интегриран характер на политиката за регионално развитие и нейното огромно значение за просперитета на българските региони, МРРБ извърши предварителен преглед и анализ на инструментите за провеждане на политиката за регионално развитие, съгласно основните акценти в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, в който се идентифицираха проблемни области и се отчетоха слабости в настоящия подход за регионална политика. Процесът на сближаване на регионите е с еволюционен характер и изисква целенасочени дългосрочни действия за подкрепа на изоставащите райони. За преодоляването на идентифицираните проблемни области, бе изготвена и утвърдена Пътна карта за нови подходи в политиката за регионално развитие, в изпълнение на която, бяха предвидени действия в посока подобряване на ефективността на провеждане регионалната политика, а именно:

- Предприемането на стъпки за по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2 - важно условие за разработване на стратегическите документи за регионално развитие и впоследствие на разработването на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода след 2020 г., което налага промяна в броя и териториалния обхват на районите от ниво 2. Необходимо е да бъдат създадени силни, жизнени и устойчиви райони, географски обособени и разположени по основни оси на развитие. Районите следва да са така определени, че да са способни да подготвят и провеждат реални регионални политики, посредством нови функции, свързани с управлението на различни инструменти за интегрирано териториално развитие от типа на интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Интегрирани териториални инвестиции и Водено от общността местно развитие. Основната тенденция в регионалната политика е, че на всеки един от регионите трябва да се гледа спрямо негова социално-ресурсна и икономическа осигуреност и потенциалите на развитие, а не да се търси еднакъв тип на развитие навсякъде. Водеща следва да бъде идентичността на региона, която трябва да се ползва спрямо ресурсите и възможностите за интелигентна специализация.

- Съгласно одобрен през месец януари 2018 г. от Министерски съвет доклад за предоставяне на мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за представяне на три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в България, бяха предприети стъпки за широкото им обществено обсъждане на национално и регионално ниво.

- Промените в териториалния обхват на районите от ниво 2 и възприемането на новия подход за регионално развитие налагат своевременно да бъде разработена нова Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) с времеви обхват 2020-2030 г., която да замени сега действащата стратегия. В тази връзка МРРБ е предприело действия по разработването на първа част на НСРР, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗРР, а именно подготовка за разработването на социално-икономически анализ на районите, който е и основата за разработване на останалите части на НСРР.

- Бе изготвен доклад с препоръки и предложения за следните ключови области от политиката за регионално развитие:

  - Институционални реформи – в посока разширяване на функциите, правомощията и състава на регионалните структури в районите от ниво 2, които да изпълняват функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ, както и укрепване на техния капацитет.

  - Системата от стратегически документи - в посока оптимизиране на техния брой и обединяване на документите за регионално развитие и пространствено планиране на национално ниво, на ниво район (NUTS2) и на ниво община (LAU1).

Всички тези стъпки са част от прилагането на нов модел за регионалната политика, който да превърне районите от ниво 2 от статистически, в действащи структурни единици, с увеличен и развит капацитет за прилагане на националната политика за регионално развитие. Освен промените в границите на районите, в принципите и подходите, реформата в регионалната политика изисква институционални промени, промени в броя, обхвата и съдържанието на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, в начините на възлагане, изпълнение и управление, в законодателната рамка за осъществяване на политиката.

Извършените анализи и проучвания намериха отражение в проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР), който е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложенията за промени са насочени към:

- Постигне на оптимизация на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближат и координират по-ефективно;

- Създаване на по-устойчив във времето по отношение на броя на населението териториален обхват на районите от ниво 2;

- Промени в съставите, отговорностите и функциите на звената и органите за управление на регионалното развитие, в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа.

След приключилата процедура по междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане на ЗИД на ЗРР, проектозаконът беше внесен за обсъждане в Министерски съвет (МС).

4.1.3.2. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Обща финансова информация:

- Публикувани са 3 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност  178 млн. лв. или 5,9 % от размера на програмата;

- 99 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 77 са сключените договори на обща стойност 547,7 млн. лв., което представлява 18,2 % от бюджета на програмата.

- Изплатените средства са в размер на  597,8 млн. лв.

- Сертифицирани са разходи в размер на 296 084 793 лв. или 9,81 % от бюджета на програмата.

- Приключили са 52 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 57 442 791,14 лв., съответно:

- 5 проект по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 31 проект по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 4 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

- 1 проект по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

- 11 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2018 г. | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 336 470 015,90 | 283 594 726,40 | 50 046 128,19 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 73 094 594,55 | 36 400 931,32 | 6 423 693,76 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 81 120 385,08 | 35 072 757,55 | 6 189 310,16 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 0,00 | 60 131 278,54 | 10 611 402,10 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 8 714 250,05 | 7 857 652,85 | 1 386 644,62 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 788 245,49 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 110 386 465,55 | 76 496 180,98 | 13 499 326,06 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 9 826 183,91 | 8 592 116,42 | 1 516 255,84 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г. |  | 620 400 140,53 | 508 145 644,06 | 89 672 760,73 |

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са регистрирани 589 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 453 нередности по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 36 222 883,88 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 372 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

През първото шестмесечие на 2018 г. Управляващият орган обяви 3 процедури за предоставяне на БФП по програмата в съответствие с одобрената ИГРП за 2018 г., както следва:

- Процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по Приоритетна ос 2 с общ бюджет 38,2  млн. лв. беше обявена на 27.03.2018 г., с краен срок за кандидатстване - 27.08.2018 г. Допустимите кандидати са 28-те общини на малки градове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

- Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 с общ бюджет 41,4 млн. лв. беше обявена на 30.03.2018 г., с първоначално обявен краен срок за кандидатстване - 30.08.2018 г., който беше удължен до 01.10.2018 г. Допустимите кандидати са общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

- Процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 с общ бюджет 98,5 млн. лв. беше обявена на 30.04.2018 г. Допустими кандидати по Приоритетна ос 6 на ОПРР са Министерство на културата; общини; институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура „Развитие на туристически атракции“, в зависимост от проектната готовност на конкретните бенефициенти е 31.12.2021 г.

От началото на програмен период 2014-2020 УО е обявил общо 16 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд.лв., като с обявените през 2018 г. процедури беше достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

През 2018 г. бяха подадени 13 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са сключени 40 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 338,5 млн. лв.

През отчетния период бяха изменени Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, като основната промяна е свързана с намаляване на административната тежест при кандидатстване за комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ) по група дейности „Културна инфраструктура“ и при интервенции върху сгради на студентски общежития по процедурата. В допълнение се променя и крайният срок за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития - до 31 декември 2020 г.

В рамките на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ през отчетния период бяха подадени 52 проектни предложения, като оценката им ще приключи през месец януари 2019 г.

По обявената през 2017 г. процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ през отчетния период бяха сключени 29 договора за БФП на стойност 33,3 млн. лв.

По обявената през отчетната година процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ бяха сключени 6 договора за БФП на стойност 9,55 млн. лв.

По процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ към 31.12.2018 г. беше подадено едно проектно предложение, което е в процес на оценка.

През 2018 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения – 31.05.2019 г., с оглед постигане на заложените цели по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“. В рамките на отчетния период по процедурата бяха подадени и оценени 4 проектни предложения, като през 2019 г. предстои издаване на Решения и сключване на договори за предоставяне на БФП с конкретния бенефициент – Агенция „Пътна инфраструктура“ за одобрените проектни предложения.

По приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ в рамките на процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линии за УО на ОПРР“ беше  подадена 1 бюджетна линия, която през отчетния период беше одобрена за финансиране и беше издадена заповед за предоставяне на БФП на стойност 2,9 млн. лв.

ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти чрез финансови инструменти (ФИ) в сферите на устойчивото градско развитие, културната и спортна инфраструктура, енергийната ефективност в еднофамилните жилищни сгради и студентските общежития, интегрирания градски транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие и мерките в подкрепа на регионалния туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес. В тази връзка, в рамките на отчетния период предвидените средства за ФИ в размер на 369,7 млн. лв. бяха разпределени  към три Фонда за градско развитие (ФГР), инвестиращи в проекти в цитираните по-горе направления както следва:

- ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове: ФГР за София с общ ресурс 134,23 млн. лв., от които 79,2 млн. от ОПРР и 55 млн. лв. съфинансиране от ФУГ; и ФГР за Южна България: 208,14 млн. лв., от които 122,8 млн. лв. ОПРР и 85,3 млн. лв. съфинансиране от ФУГ.

- Регионален фонд за градско развитие: ФГР за Северна България с общ ресурс: 198,2 млн. лв.118,2 млн. лв., от които ОПРР + съфинансиране от РФГР: 80 млн. лв.

Фондовете за градско развитие обявиха покани за набиране на проектни предложения, а първите от тях постъпиха за разглеждане от фондовете и УО на ОПРР-за частта безвъзмездна финансова помощ (БФП). Стартирано бе и първото СМР по проект с  комбинирано финансиране от финансов инструмент и БФП в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. Изцяло бяха постигнати и етапните цели на приноса на финансовите инструменти към Рамката за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В ОПРР 2014-2020 са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община, по проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. На 29.06.18 г. е представен положителен доклад за нотификация на проекта към ЕК. На 05.07.2018 г. проекта е изпратен в ЕК чрез системата SFC за получаване на решение за одобрение на голям проект. В рамките на 3 месечния срок съгласно чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013  ЕК на 08.10.2018 година Европейската комисия (ЕК) одобри с мълчаливо съгласие проекта. Към момента в рамките на проекта е сключен договор с изпълнител за Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци" и е открита строителна площадка (издаден е Протокол 2а). В допълнение стартирала е дейността по "Доставка и монтаж на 220 електронни информационни табла" и "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по обособени трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Очаква се да бъде подписан и договор с изпълнител на доставка на  13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. На 10-тото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 са одобрени методология и критерии за подбор на проекти по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4. В рамките на предварително определения срок – 12.05.2018 г. Министерство на здравеопазването е кандидатствало с подаване на голям проект чрез системата ИСУН 2020. Проектното предложение е одобрено от страна на УО на ОПРР и на 11.09.2018 г. проекта е изпратен в ЕК чрез системата SFC, съгласно чл. 102, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК  е одобрен големия проект.

С оглед на обхвата на предвидените по проекта инвестиции, за чието изпълнение е необходимо да се предвиди достатъчно продължителен период от време и предвид напредналия етап от изпълнение на ОПРР, от страна на МЗ беше  публикувано предварително процедурата за доставка на 400 линейки. Обществената  поръчка е разделена на 4 обособени позиции, като в рамките на посочения срок за участие са подадени оферти само за 2 от обособени позиции. . За останалите две обособени позиции на 12.10.2018г. е публикувано Решение за откриване отново на процедурата за получаване на оферти в срок до 05.12.2018 г. В рамките на определения срок са получени общо седем оферти по двете обособени позиции.

За другите две обособени позиции с избрания изпълнител на 15.11.2018 г. бяха  подписани договорите за доставка на общо 280 бр. линейки. След подписването на двата договора, Министерство на здравеопазването съгласно изискванията на ДБФП е подадено искане за аванс на стойност 57 225 746,44 млн. лв. към УО на ОПРР, като същия е изплатен на бенефициента.

На 20.12.2018 г. се състоя публично събития на което беше представена първата доставка на двата модела линейки.

4.1.3.3. Отчет на изпълнението на дейностите свързани със стратегическо планиране и програмиране и дейности, свързани с Българското председателство на  Съвета на ЕС  за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

- Изготвени са и са одобрени от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2017 г.;

- Проведени са 25 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Проведена е процедура за избор на изпълнител на социално-икономически анализ на районите в страната;

- Подготвен  доклад и финансова обосновка за оперативно заседание на Министерски съвет, във връзка с влизане в сила на изменение на Закона за морско пространство;

- Участие с презентация в Националния семинар в рамките на Механизма за Син растеж в Черно море;

- Подготовка на проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране, съгласно чл.51 б от ЗМПВВППРР;

- Изготвяне на проект на изменение на УП на МРРБ в частта, засягаща функциите на ГД СППРР (допълващи функции във връзка с управлението, наблюдението и контрола на Морско пространствено планиране (МПП) и допълване на щата на отдел СПД);

- Внесен за разглеждане и одобряване от Министерския съвет на доклад относно определяне на 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната, които да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво, под координацията на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Подготовка и организация на кръгла маса и публични обсъждания за определяне на нов териториален обхват на районите от ниво NUTS 2;

- Подготвена преписка за внасяне в Министерски съвет на докладите от извършените междинни оценки на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г;

- Изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“;

- Подготовка на техническа спецификация за избор на изпълнител за Изготвяне на междинна оценка на НСРР;

- Подготовка и изпращане на коментари по одитен доклад на Сметна палата;

- Подаване на формуляр за кандидатстване във връзка с обявена от ЕК покана за израз на интерес за участие в пилотен проект за ускоряване изграждането на административен капацитет за програмния период след 2020 г.;

- Приключване на писмена процедура на Комитета за наблюдение за одобряване на изменение на Таблица 27 в ОПРР 2014-2020 и нотификация към ЕК;

- Проверка на капацитета на Междинните звена в Столична община, община Видин, община Плевен, община Димитровград и община Разград – извършване на проверки на място в периода 30.03.2018 г. – 03.04.2018 г. Изготвяне на финален доклад от извършени проверки на капацитета на Междинните звена във връзка с изпълнението на констатациите;

- Внасяне в Министерски съвет на проект на Решение за одобряване на Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

- Подготовка на материали и провеждане за заседание на Комитета за наблюдение-май 2018 г;

- Изпълнени са  планираните дейности по проекта MARSPLAN- BS;

- Един от ключовите ангажименти на МРРБ по време на Българското председателство на Съвета на ЕС беше свързан с териториалното сближаване и градската политика и координиране на работата в тези две сфери, съвместно с държавите-членки и Европейската комисия. Тази форма на междуправителствено сътрудничество е в тясна връзка с Председателството на Съвета на ЕС както по силата на Договора от Лисабон, който поставя териториалното сближаване като основна цел на Съюза, така и по силата на Градския дневен ред за ЕС, приет в Амстердам през м. май 2016 г., който определя градското развитие като хоризонтален въпрос за всички секторни европейски политики между държавите в ЕС. В рамките на Българското председателство бяха организирани следните срещи:

- Съвместна среща на експертно ниво на Мрежата на националните контактни точки в областта на териториалното сближаване (NTCCP) и Групата за градско развитие (UDG), 28 февруари 2018 г.;

- Среща на експертно ниво на Групата за градско развитие, 1 март 2018 г.;

- Съвместна среща на Генералните директори, отговорни за териториалното сближаване и на Генералните директори, отговорни за градското развитие, 19 април 2018 г.;

- Среща на Генералните директори, отговорни за градското развитие, 20 април 2018 г.

Съвместните срещи в областта на териториалното сближаване и градското развитие са първите по рода си и бяха организирани по инициатива на Българското председателство. МРРБ постави за дискусия на ниво ЕС ключови въпроси за регионалното и териториално развитие на страната, които ще бъдат полезни и при изпълнението на програми през следващия програмен период след 2020 г. В резултат на проведените срещи беше постигнато утвърждаване на интегрирания подход за градско развитие като подходящ инструмент в кохезионната политика и за следващия програмен период, като се очаква разработените в рамките на програмата ЕСПОН специални документи за инструменти за полицентрично развитие и за териториални индикатори за интегрирани инвестиции да бъдат взети предвид в дискусиите за бъдещето на политиката на ЕС в областите на териториално сближаване и градско развитие. Беше призната важността на полицентричното териториално развитие и ролята на малките и средните градове за постигането му. Беше проведена фокусирана дискусия върху необходимостта от по-голяма гъвкавост при изпълнение на интегрирани инвестиции и въвеждането на нови специални индикатори за отчитане на комплексни инвестиции в териториите, което очакваме да намери своето отражение в регламентите за следващия програмен период.

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС беше проведено 3-то заседание на групата Приятели на Председателството – Интегрирана морска политика към Съвета на Европа.

- Сключен договор с Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР ЕАД) за изпълнение на услуга с предмет „Изготвяне на социално-икономически анализ на районите“;

- Внeсeни и одобрени в Министерски съвет доклади от извършените междинни оценки на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020г.,

- Стартиране и обявяване на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на междинна оценка на НСРР 2012-2022;

- Финализиране на преговорите с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка в подкрепа на реформата в регионалната политика;

- Изготвен и представен на подробен отчет за изпълнение на програмния бюджет на Министерство на регионалното развитие и благоустройство към 30.06.2018 г.

- Съгласуване на указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, с общините бенефициенти по ПО1 и с МФ;

- Изготвен проект на ЗИД на ЗРР с обобщаване на получени становища по общественото обсъждане и междуведомственото съгласуване на проекта на ЗИД на ЗРР и внасяне за разглеждане от Министерски съвет;

- Провеждане на обществени консултации за Проект на Правилник за функциите, задачите, състава и организацията на работа на Консултативния съвет по морско пространствено планиране, обобщаване на получени становища и утвърждаване на Правилника;

- Провеждане на предварителни срещи с МОСВ, МТИТС, НЦТР, Център за брегови и морски изследвания и Държавна предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за обсъждане на възможностите за кандидатстване към Европейската комисия с проект за морско пространствено планиране;

- Стартиране работата на комисия за избор на изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на Междинна оценка на НСРР 2012-2022;

- Изготвен отчет по изпълнението на мерките и актуализация на плана за действие за изпълнение за периода 2019-2020 г. на Националната програма за развитие: България 2020 по Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“;

- Провеждане на преговори с румънската страна и стартиране подготовката на формуляр за кандидатстване по проект за трансгранично морско пространствено планиране, съгласно обявена от ЕК процедура за набиране на проектни предложения;

- Изготвяне на отговор на коментарите на ЕК във връзка с предложението за промяна на ОПРР 2014-2020;

- Подготовка и изпращане на отговор до ЕК, във връзка с изисканата допълнителна информация по представен Годишен доклад за изпълнението на ОПРР 2014-2020.;

- Изготвяне на становище и представяне на доказателства на ИА ОСЕС, във връзка с окончателен одитен доклад от трети системен одит, по отношение на изпълнение на препоръки по констатации № 2, 4, 5, 6, 7, 8.1 и 8.2;

- Провеждане на междуведомствена съгласувателна процедура за одобрение на проект на споразумение с ОИСР чрез РМС;

- Изготвяне на пакет документи за одобрение на проект на споразумение със Световната банка в подкрепа на реформата в регионалната политика чрез РМС и провеждане на междуведомствена съгласувателна процедура;

- Подготовка и издаване на заповед за поименен състав на Консултативен съвет по морско пространствено планиране;

- Сключване на договор с избран изпълнител на услуга с предмет „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022“;

- Подписано споразумение между МРРБ и ОСИР за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“;

- Организирана и проведена дискусия за представяне на предложенията за промени в Закона за регионалното развитие;

- Проведено заседание на Съвета по регионална политика към Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Подготовка на проект на пакет документи за РМС и изпращане за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация на проект на пакет документи за РМС за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на подписаното Споразумение между МРРБ и ОИСР и внасяне на РМС в Министерски съвет;

- Приемане на услугата по договор с предмет „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“

4.1.3.4. Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море  Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Обща стойност и източник на финансиране: Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015,74 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (377 134 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи;  от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

- Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);

- Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;

- Развитие на сътрудничеството със страните  от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;

- Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;

- Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;

- Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;

- Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.

- Срок на изпълнение: Общата продължителност на проекта е 32  месеца – от 14.08.2015 г. до 13.02.2018 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.:

- Всички основни цели по проекта са успешно изпълнени.

- Подготовка и изпращане до румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на окончателен доклад (технически и финансов) за изпълнение на дейностите по проект MARSPLAN-BS.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта за 2018 г. са  6 320,94 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва:

- до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните й правомощия като изпълнителна агенция по проекта;

- 20% от страна на бюджета на МРРБ и допълнително разходите за данък добавена стойност (ДДС).

4.1.3.5. Фонд „Солидарност” - като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието.  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

- По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.

- По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над

3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.

- По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720,13 лв. - изцяло финансиране по фонд „Солидарност” на ЕС.

- На 11.01.2018 г. България подаде към Европейската комисия заявление 2018BG16SPO001 за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г. на територията на Област Бургас. След приключване на процедурата по оценка на заявлението от страна на ЕК същото беше одобрено и на 31.05.2018 г. Комисията официално предложи мобилизираното на фонд „Солидарност“ на ЕС и предоставяне на помощ в размер на 4.4 млн. лв. На 17 октомври 2018 г. Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта, а на 05 ноември 2018 г. средствата в размер на 4 416 704,20 лв. бяха преведени по сметката на МРРБ. Беше публикуван проект на Насоки за кандидатстване за обществено обсъждане. След получаване на коментари от заинтересованите страни беше публикуван и изменен проект на Насоки за кандидатстване.

4.1.3.6. Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва

Програми за териториално сътрудничество 2007-2013

- СОП Черноморски басейн 2007-2013 - За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 2 296 евро (4 491 лв.).

Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 39 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 11 236 486 евро (21 976 657 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 6 647 081 евро (13 000 560 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 43 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 5 812 508 евро (11 368 278 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 3 064 523 евро (5 993 686 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 - Подписани са общо 48 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 6 078 200 евро (11 887 926 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 5 387 494 евро (10 537 022 лв.).;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 15 745 774 лв.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - сключени са 32 договори за национално съфинансиране. Към 31.12.2018 г. са извършени плащания по сключените договори за национално съфинансиране, в размер на 9 191 769 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – за отчетния период са сключени 17 договори за национално съфинансиране. Към 31.12.2018 г. са извършени плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 662 673 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 - сключени са 57 договора за национално съфинансиране с български партньори. За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.1.2.2018 г. извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране са в размер на 1 995 051 лв.

- ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 2 договора за предоставяне на национално съфинансиране. За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране в размер на  977 603 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период има 2 сключени договора за предоставяне на национално съфинансиране. Към 31.12.2018 г. са извършени плащания към българските партньори в одобрените проекти в размер на 47 343 лв.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 119 588 лв.

- Програми за териториално сътрудничество 2007-2013

Програмите за ТГС България – Сърбия, България – Турция и България – Македония 2007-2013 приключиха своето изпълнение към 31.12.2016 г.  Основните дейности за периодa 01.01-31.12.2018 г. и по трите програми са свързани с подготовка и подаване на окончателните заявления за плащане към Европейската комисия (ЕК). В рамките на отчетния период са проведени проверки за устойчивост на бенефициенти съгласно одобрения график, актуализирани са данните в документите за приключване на програмите съвместно с Одитния орган и Сертифициращия орган. В края на месец март пакетът с документи по всяка от програмите е изпратен в ЕК.

- Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-31.12.2018 г.

По програмата са обявени три покани за набиране на проектни предложения. Към 31.12.2018 г. в изпълнение са 113  проекта на обща стойност от 191 992 784 евро, a 42 проекта на обща стойност 34 991 398 евро приключиха успешно своето изпълнение. Eдин проект е прекратен. Продължава сключването на договори по третата покана за набиране на проектни предложения.

Финансов напредък:

За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 15 745 774 лв. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 7 055 647 лв.

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

По програмата се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект е за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро, с партньори от българска страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро. Партньори от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия.

По втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора), като всички договори за субсидия са подписани. Проектите са в процес на изпълнение.

По четвъртата покана за набиране на проектни предложения се финансира стратегически проект, който включва следните бенефициенти от българска страна: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, Източнобеломорска и Западнобеломорска басейнова дирекция, МОСВ, Национален институт по метеорология и хидрология и областна администрация Благоевград. Общият бюджет на проекта е 5 500 000 евро. Договорът за субсидия между Управляващия орган (Гърция) и водещия бенефициент е подписан.

Пета покана за набиране на проектни предложения по ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ има за цел повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния регион чрез включването им като директни бенефициенти за изпълнение на допустимите дейности. На проведения на 04 декември 2018 г. Комитет за наблюдение беше одобрен пакета с документи. Поканата ще бъде обявена на 15 февруари 2019 г. с краен срок 15 април 2019 г.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 3 520 055 лв.

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата

34 102 256 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2018 г.

От подписаните общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 4 договора. Останалите 35 приключиха своето изпълнение през настоящия отчетен период.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018 г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018г. са подадени 235 проектни предложения. На заседание на съвместния комитет за наблюдение по програмата проведено на 26 ноември 2018 г. 41 проекта бяха одобрени за финансиране на обща стойност 12 712 316 евро. Договорите за субсидия се очаква да бъдат подписани до края на май 2019 г.

Финансов напредък

През отчетния период по програмата са извършени плащания в размер на 7 654 059 евро (14 970 038 лв.).

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата: 29 642 896 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2018 г.

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни предложения са в процес на изпълнение са 12, 30 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. С решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата от 13.12.2018 г. 42 проекта са одобрени за финансиране на обща стойност 12 839 665 евро. Договорите за субсидия се очаква да бъдат сключени до края на май 2019 г.

Финансов напредък :

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 4 478 004 евро (8 758 215 лв.).

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Македония

Общ бюджет на програмата: 19 461 690 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 31.12.2018 г.

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения 47 приключиха своето изпълнение през отчетния период, а 1 договор е все още в процес на изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Основен проблем по програмата беше голямото закъснение в изплащането на националното съфинансиране от страна на македонската държава. Това е причина за закъснения в изпращането на искания за плащане по програмата към ЕК, възстановяване на средства от страна на ЕК и съответно – недостиг на оборотен финансов ресурс за извършване на плащания към бенефициентите. След проведени редица срещи и разменена кореспонденция, в т.ч. и с ЕК, започна регулярно изплащане на националното съфинансиране към бенефициентите от македонска страна.

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения. Съвместният комитета за наблюдение по програмата одобри за финансиране 17 проекта на обща стойност 5 500 824 евро. Договорите за субсидия се очаква да бъдат сключени в периода май-юни 2019 г.

Финансов напредък

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 3 913 178 евро (7 653 511 лв.).

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

По Първа покана за набиране на проектни предложения са одобрени 23 проекта за финансиране с общ бюджет 3,8 млн. евро, с участието на 20 български партньора.

Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата стартира на 1 октомври 2018 г. и е с краен срок 31 януари 2019 г. Индикативната стойност на съфинансирането от Европейски инструмент за съседство (ЕИС) за тази покана е в размер на 24 479 111 евро.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 25 315 лв.

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата:39 727  652 евро

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

По Първа покана са одобрени 44 проекта с бюджет на обща стойност около 32,5 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български организации-партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро.

Към 31.12.2018 г. са сключени  47 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 089 877 лв.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 1 556 983 лв.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет над 8 260 240 евро. Към 31.12.2018 г. са сключени 59 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 303 716 лв.

По Втора покана участват 17 български партньори с общ бюджет 2 170 456 евро. В ход е подписване на договорите за финансиране. Към момента са сключени 14 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 547 195 лв.

Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. През месец юли 2018 г. КН одобри за финансиране общо 19 предложения, с участие на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори (Асоциация на българските енергийни агенции, Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна, Фондация за създаване на ефективни алтернативи и WWF България). В ход е подписване на договорите за национално съфинансиране.

Първи етап на Трета покана за предложения, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на програмата е отворен до 08 март 2019 г.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 396 493 лв.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. В ход е подписване на договорите за финансиране. Към 31.12.2018 г. са сключени 8 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 365 502 лв.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 260 925 лв.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата

Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество  ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 13 приложни изследвания, от които 6 приключиха през 2017 г. , едно приключи през 2018 г. и 6 ще приключат през 2019 г. съгласно одобрения график.  По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 9 целеви анализи, от които 3  приключиха през 2017 г. и 6 през 2018 г. По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г.

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български градове - партньори с общ бюджет 394 529 лв., от които национално съфинансиране 59 179 лв. С всичките 4 български партньори са сключени договори за национално съфинансиране (Бургас с 2 проекта, град Смолян и град Варна - с общ бюджет около 110 000 евро.)

По Втората покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община с общ бюджет 241 142 лева. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв.

По Трета покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта за етап 1, в който участват по три партньори в проект. От България в един проект участва Община Бургас, а в друг проект е партньор Община Троян. Двата български партньори са с общ бюджет 52 527 лв., от които национално съфинансиране 7 879 лв.  Сключен е 1 договор с Община Троян за национално съфинансиране на стойност 2 393 лв.

Към 2 октомври 2018 г. са одобрени 66 проекта, в 8 от които участват български партньори с общ бюджет 688 198  лева и са сключени 7 договори за национално съфинансиране на обща стойност 97 743 лв.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 12 745 лв

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица |  | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 30.06.2018 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2018 г. |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица |  | 76 571 | 3 593 | 3 593 |
| Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура | лица |  | 2 264 | 463 | 463 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства |  | 10 585 | 151 | 151 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | kWh/година |  | 83 682 347 | 244 970,00 | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) | тонове CO2 екв. |  | 89 054 | 711,10 | 672,20 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) | тонове CO2 екв. |  | 13 927,73 | 0 | 0 |
| Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт | километри |  | 30,47 | 0 | 0 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари |  | 172 | 7,26 | 7,26 |
| Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри |  | 3 184 724 | 497 967 | 497 967 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | квадратни метри |  | 27 274 | 0 | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) | квадратни метри |  | 94 911 | 0 | 0 |
| Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища |  | 560 | 0 | 0 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица |  | 264 383 | 0 | 0 |
| Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура | лица |  | 1 353 | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) | домакинства |  | 2 316 | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) | kWh/година |  | 56 963 073 | 14 641 832,00 | 14 338 532,00 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | тонове CO2 екв |  | 40 413 | 6 017,52 | 5 956,22 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) | лица |  | 103 876 | 2 154 | 2 154 |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) | лица |  | 3 071 | 834 | 834 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица |  | 7 245 677 | 0 | 0 |
| Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ | обекти |  | 232 | 0 | 0 |
| Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | брой |  | 400 | 0 | 0 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица |  | 408 | 90 | 90 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти |  | 138 | 2 | 2 |
| Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | посещения/година |  | 482 034 | 0 | 0 |
| Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение | брой |  | 18 | 0 | 0 |
| Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри |  | 665 | 0 | 0 |
| Осигурени заплати за служители на пълен работен ден | брой |  | 157 | 138 | 138 |
| Обучени служители на бенефициентите | брой |  | 4000 | 2149 | 619 |
| Проведени информационни кампании и дейности за публичност | брой |  | 60 | 75 | 20 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие |  | брой | 9 | НП | 20 |
| Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 |  | брои | 24 | НП | 28 |

* Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са изготвени общо 20 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

  - Подготвен 1 бр. доклад и финансова обосновка за оперативно заседание на Министерски съвет, във връзка с влизане в сила на изменение на Закона за морско пространство.

  - Подготвен  1 бр. доклад относно определяне на 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната, които да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво, под координацията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  - Изготвен 1 бр. доклад за картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие.

  - Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2017 г.

  - 6 броя доклади от извършените междинни оценки на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020г., одобрени от Министерски съвет;

  - Изготвен проект на ЗИД на ЗРР

  - Междинна оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“;

  - Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“;

  - Изготвени 2 бр. споразумения с ОИСР и Световната банка за подкрепа на новия подход в регионалната политика;

Показател : Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са проведени, 28 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2, както следва:

- 25  заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Проведена Кръгла маса във връзка с провеждането на обществено обсъждане за определяне на нов териториален обхват на районите от ниво NUTS 2.

- Организирана и проведена на дискусия за представяне на предложенията за промени в Закона за регионалното развитие;

- Проведено заседание на Съвета по регионална политика към Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат подпомогнати след подобряване на инфраструктурата.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 5 747 лица;

Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите годишни стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

- Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради  – 14 886 802,00 kWh/година;

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи,които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 497 967 м2;

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

- Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя  – 7,26 хектари.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

4.1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел

Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.

4.2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През периода, съгласно функционалната си характеристика, дирекция „Жилищна политика“ участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Национален план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

Продукт: Разработване на проект на Национална жилищна стратегия (НЖС), включва следните дейности:

Услуги (дейности):

- Изграждане на рамка на жилищната система: правна и институционална рамка, жилищно-финансова система.

- Установяване на работещ механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд.

- Осигуряване на възможности за финансово достъпни жилища. Пряко подпомагане на бездомните и уязвимите.

- Разработване на програми за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

- Разработване на програма за съпътстващи действия: информационно-образователна кампания във връзка с новата жилищна стратегия, изграждане на институционален капацитет.

4.2.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,

времеви)

| Показатели | Мярка | Целева стойност общо за Програмата | Отчет от стартиране на Програмата |
| --- | --- | --- | --- |
| Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) | брой | 1 | 0 |
| Облагодетелстване на обитателите от подобрената техническа инфраструктура – брой обитатели | брой | 1836 | 1836 |

4.2.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

4.2.5. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 360 800 | 404 791 | 403 817 |
|  | Персонал | 278 800 | 386 300 | 385 987 |
|  | Издръжка | 82 000 | 18 491 | 17 830 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 360 800 | 404 791 | 403 817 |
|  | Персонал | 278 800 | 386 300 | 385 987 |
|  | Издръжка | 82 000 | 18 491 | 17 830 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 90 000 | 0 | 0 |
|  | Финансови корекции за УО в чужбина |  |  |  |
|  | Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение | 90 000 |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 56 420 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 17 546 |
|  | Трансфер за подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението |  |  | 38 874 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 90 000 | 0 | 56 420 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 450 800 | 404 791 | 403 817 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 450 800 | 404 791 | 460 237 |
|  | Численост на щатния персонал | 25 | 25 | 18 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

За обект „Доизграждане на водоснабдяването на с. Портитовци и подмяна на тръбопровода в ромската махала в с. Владимирово, община Бойчиновци – втори етап, “ са разплатени 38 874,36 лв. Обектът е въведен в експлоатация, ползва се от 1836 жители на общината, като към днешна дата съоръжението функционира безаварийно.

4.2.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Целта на програмата е да се осигури съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България и да се оказва съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, от компетентността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ и стартирали в предходни години. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги.

АПИ изпълнява държавната политика в областта на  стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г, са определени в съответствие с целите на стратегията от Лисабон и цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Договори за строителство, към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

- Увеличение на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Р България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси.

4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

- Продукт/услуга: Изграждане и въвеждане в експлоатация на ТОЛ система

На 15.01.2018 г. бе подписан договора за изпълнение на проекта „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

- Продукт/услуга: Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти

Във връзка с управлението на републиканските пътища Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство, тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.

Съгласно ЗБРБ за 2018 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер 52 650 500 лв. Съгласно уточнен план към м. декември 2018 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са 25 884 907 лв. Към 31.12.2018 г. са усвоени 19 032 716 лв.

За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ средствата съгласно уточненият план към м. декември  2018 г. са в размер на 1 467 586 996 лв., а усвояването на средствата към 31.12.2018 г. е в размер на 1 463 995 062  лв.

- Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

- Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

- Продукт/услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело,                 Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани предложения от общините Видин, Габрово, Кресна и Карлово за изменение на пътно трасе, утвърдено в списъка на общинските пътища, и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска, и обратно. С Решения № 45/31.01.20118 г. и № 353/25.05.2018 г. на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища. Също така с Решения № 119/22.02.2018 г., № 174/22.03.2018 г., № 217/05.04.2018 г., № 618/30.08.2018 г. и № 621/31.08.2018 г. на Министерския съвет е променена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно, като участъци от републиканската пътна мрежа стават общинска собственост, а общински трасета преминават към републиканската пътна мрежа. В резултат на промените в собствеността са извършени промени и в списъка на републиканските пътища. Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти - строително-монтажни работи (СМР), консултантска дейност, в т.ч. строителен и авторски надзор и на други разходи, свързани с въвеж-дането на обектите в експлоатация. Включен за финансиране е преходен обект „Рехабилита-ция и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. За обекта има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1537/14.12.2018 г.

4.3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 2 |
| 2. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 12,00 |

Заб. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линеен обект се отчита на база осигурени годишно                    бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на  общинските пътища и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им;

- Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е  количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските администрации и техническите и работни проекти на обектите.

4.3.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 42 336 700 | 49 049 609 | 48 094 181 |
|  | Персонал | 21 695 700 | 21 277 418 | 21 276 590 |
|  | Издръжка | 17 993 800 | 25 086 974 | 25 514 775 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 2 685 217 | 1 302 816 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 42 336 700 | 49 049 609 | 48 094 181 |
|  | Персонал | 21 695 700 | 21 277 418 | 21 276 590 |
|  | Издръжка | 17 993 800 | 25 086 974 | 25 514 775 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 2 685 217 | 1 302 816 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 286 725 600 | 2 024 213 206 | 2 008 884 963 |
|  | Издръжка и други текущи разходи |  | 322 303 | 71 820 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 185 926 600 | 507 875 566 | 502 739 922 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 605 000 |  |  |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 90 155 000 | 1 491 547 673 | 1 483 121 748 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) | 39 000 | 335 994 | 105 697 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 10 000 000 | 3 763 034 | 2 477 140 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 20 368 636 | 20 368 636 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 249 482 200 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 116 364 913 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 2 122 062 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 116 609 537 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 5 413 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 9 104 142 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  |  | 5 276 133 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 286 725 600 | 2 024 213 206 | 2 258 367 163 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 329 062 300 | 2 073 262 815 | 2 056 979 144 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 329 062 300 | 2 073 262 815 | 2 306 461 344 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 421 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

През отчетния период е сключено е споразумение за трансфер на финансови средства на  община Самоков за изпълнение на обект: Възстановяване на пътно платно на общински път SFO2579 /II-82, Самоков – София/ – Горни Окол – Долни Окол – /II-82/ (в това число подпорна стена) при км 8+700“. Извършен е трансфер на средства към община Самоков в размер на 35 294 лв.

4.3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години.

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите.

Оперативни цели:

- Осъществяване на дейности за регистриране на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности за мониторинг на свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на инвестиционни проекти в полза на общините за предпазване от вредното въздействие на водата в урбанизираните територии.

През периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като: извършени превантивни геозащитни мерки, упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на укрепителни/брегоукрепителни и отводнителни съоръжения за ограничаване на свлачищни и абразионни процеси.

Усилията бяха насочени към реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (33) и активизирани свлачищни процеси (51) от 01.01. до 31.12.2018 г. Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В изпълнение на първата оперативна цел, бяха сключени договори с дружествата за геозащита за изпълнение на превантивни дейности в т. ч. регистриране и мониторинг на свлачищните процеси, техническа помощ на общински, областни и др. администрации по въпроси, свързани с геозащитната дейности.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи по брегоукрепителната дамба и по изграждане на пилотните противосвлачищни конструкции и вертикалната планировка на обекта, приети са и са одобрени отчетни документи за действително извършените работи. На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ са изпълнени административни дейности за продължаване на обекта. Стартирана е процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация. Избран е изпълнител.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Създаване на предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в съответствие с планираните дейности и индикатори за резултат.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Превантивни геозащитни мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на територията на Република България, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Извършване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Република България;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони;

- Изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 2469 бр. хидрогеоложки, геодезически, инклинометрични и промерни измервания и инженерно-геоложки обследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на над 40 общини.

- 147 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете в Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в над 60 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- извършена ревизия на 43 бр. дренажни съоръжения в 15 свлачища на територията на общини Варна, Балчик и Аксаково, извършено обезопасяване на шахтите, водочерпене и отпушване на хоризонтални сондажни дренажи и изтичала, с което е осигурена нормалната им експлоатация;

- сключено споразумение за трансфер на община Аксаково за изработване на инвестиционен проект за обект „Укрепване на свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково, в процес на подготовка на документация за обществена поръчка;

- сключено споразумение за трансфер на община Шабла за изработване на инвестиционен проект за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла“, проведена обществена поръчка, избран изпълнител от община Шабла;

- сключено споразумение за трансфер на община Балчик за изработване на инвестиционен проект за обект „Укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, „3-та“ и 4-та“, в.з.“Фиш-Фиш“, община Балчик;

- сключено споразумение за трансфер на община Сливен за изработване на инвестиционен проект за обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен;

- изработени и предадени предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, „3-та“ и 4-та“, в.з.“Фиш-Фиш“, община Балчик чрез трансфер на община Балчик.

- изработени и предадени предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен чрез трансфер на община Сливен;

- проведена обществена поръчка, избран изпълнител, изработени и предадени в МРРБ инженерно-хидроложки доклад и подробна геодезическа снимка на обект „Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково – траншеен дренаж и обходен канал, приети, разплатени, извършен анализ, набелязани последващи мерки и действия;

- Стартирана процедури по ЗОП за прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, в процес на оценка на офертите.

- Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 107 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 25 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни), от които 7 бр., свързани с извършване на геозащитни мерки и дейности на 8 обекта, финансирани за укрепване по ОПОС 2014-2020 г.;

- 12 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 70 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачи-ще кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Приети са и са одобрени отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сара-фово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по трите подобекта – 2 подетапа за брегоукрепване за доизграждане на дамба – изградени са 430 м и подетап за укрепване на свлачището – довър-шени са пилотни конструкции 1058 м. Стартирана е процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация за обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Избран е изпълнител.

За обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ през 2018 г. са стартирани процедури по ЗОП за избор на изпълнители за строителен надзор и авторски надзор.

Извършени са координационни и съгласувателни действия, свързани с изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла във връзка с реализирането на обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла.

Предвид предаварийното състояние на редица обекти на територията на страната, през 2018 г. са сключени споразумения за трансфер на финансови средства на следните общини и обекти: „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“, „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“, „Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. Проф. Цеко Торбов, гр. Оряхово“, „Аварийно укрепване на свлачище в кв. 33 по плана на с. Плетена“, община Сатовча, „Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: Дренажна шахта № 7.

За обекти „Укрепване свлачище в кв. 33 в с. Плетена, община Сатовча“ и „Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: Дренажна шахта № 7 са избрани изпълнители на СМР, строителен и авторски надзор от страна на съответните общини и е стартирано изпълнението на обектите. Обектът в Оряхово е завършен в рамките на календарната 2018 г. и е подписан Акт (Образец 15). Обектът в Сатовча е в строителство. Предстои неговото завършване през 2019 г.

За обекти „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“, „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“, „Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. Проф. Цеко Торбов, гр. Оряхово“ стартирането на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители и изпълнение на обектите ще започне през 2019 г.

- Управление на проекти за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия

За следните инфраструктурни обекти, финансирани по програмата бяха предприети действия относно продължаване/прекратяване на договори, сключени в предходни години, и по които строително-монтажните работи са спрени през 2009 г. и непродължени до настоящия момент:

- Обект ”Корекция на река Асеновска, у-к от км 6+910 до км  7+210”, гр. Сливен;

- Обект „Благоустройство на ул. „Христо Ботев” в участъка от ул. „Беласица” до ул. „Георги Попиванов” в с. Трудовец – ЛОТ 1”;

- „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 2 Благоустройство на ул. „Черниш“ в участъка от ул. „Тунджа“ до ул. „Георги Попиванов“ в с. Трудовец - ЛОТ-2“;

- „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 3  Корекция на река Касица след моста на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Симеон“ при о. т. 347 по плана на с. Трудовец“;

- За обект „Корекция на река Асеновска, у-к от км 6+910 до км  7+210”, гр. Сливен  през последните години не са изпълнявани СМР. През 2018 г. са  прекратен за в бъдеще по взаимно съгласие договорите с изпълнителите за извършване на строително-монтажни работи, упражняване на строителен контрол по време на строителство и за упражняване на авторски надзор;

- За обектите на територията на община Ботевград - Предвид неизпълнението на договорните ангажименти от страна на изпълнителят - Сдружение „Трудовец“, с представляващ дружеството - „Софстрой“ АД, по сключените договори за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за Лот 1, 2 и 3 отнасящи се за обект в с. Трудовец, община Ботевград, с официални писма изпълнителят за извършване на СМР и изпълнителите по договори за извършване на строителен и авторски надзор са уведомени, че договорните им отношения с МРРБ са прекратени.

- Други дейности и постигнати резултати, свързани с геозащитната дейност

- Подготвено и внесено в МОСВ проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по която МРРБ (дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“) е бенефициент за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти с обща индикативна  стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен).

Целта на проекта е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. Набелязването на мерки за борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението, техническата инфраструктура, околната среда, историческите и културните паметници и др. Управлението на свлачищния риск се основава на обективна оценка и предприемане на действия за намаляването му до приемливи стойности.

На 16.10.2018 г. е подписан договор BG16M1OP002-4.003.0003-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” на стойност 2 500 924,00 лева. Изпълнението на превантивните дейности ще се извършва чрез геодезически, инклинометрични, стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на деформационните процеси и/или ефективността на изградените геозащитни съоръжения. Максималният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца за физическото изпълнение на дейностите по проекта за 26 обекта, които са на територията на следните общини: Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.

Издадени са Заповед № РД-02-14-1064/29.10.218 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството за Ръководител на бенефициента и Заповед № РД-02-14-1096/02.11.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на екип за управление на проекта.

Изготвено е Искане за авансово плащане по договора на стойност 250 092,00 лв.

Същото е одобрено на 10.12.2018 г. от УО на ОПОС. Сумата е постъпила по сметката на МРРБ.

- Подготвено и подписано Споразумение за трансфер на финансови средства за обект „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“. Извършена е проверка на отчетна документация по сключено споразумение за трансфер на община Мъглиж и са трансферирани финансови средства в размер на 24 000 лв. за обект: „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“;

- Подготвено и подписано Споразумение за трансфер на финансови средства за обект „Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекцията на р. Асеновска в участъка от км 6+910 до к 7+210, гр. Сливен“. Извършен е трансфер на средства към община Сливен  в размер на 52 800 лв.;

- Подготвено и подписано Споразумение за трансфер на финансови средства за обект „Изработване на проектна документация и изпълнение на основен ремонт на улица „Свинова поляна" в гр. Априлци“.  Извършен е трансфер на средства към община Априлци  в размер на 90 000 лв.

- Продуктите и услугите, свързани с водоснабдяване и канализация, предоставяни по програмата, са следните

- „Проект за развитие на общинска инфраструктура“

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет.

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: Компонент 1 (Част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и язовир „Нейковци”, пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена”, строителен надзор, одит, управление, обучение и др.; Компонент 2 (Част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и Компонент 3 (Част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и рехабилитация на язовир „Студена”, както и изграждане или реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води към тях.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на строителните площадки, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

Изпълнява се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за рехабилитацията на язовир Студена, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

По договорът за извършване на консултантски услуги за проект „Обследване на строителната площадка, технически проект и тръжни документи за яз. Нейковци” беше подписано Допълнително споразумение № 6 за удължаване на срока на договора до 18.07. 2018 г., а в началото на месец юли е внесен техническия проект от страна на консултанта. На 10.07.2018 г. беше проведен Технически експертен съвет и техническият проект беше приет от МРРБ.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

Изпълняват се договорите за авторски надзор за строителството на яз. Луда Яна, съгласно изискванията на сключените договори, като изпълнителите своевременно изготвят необходимите становища и насоки за изпълнението на СМР. На 26.03.2018 е подписано допълнително споразумение №3 към договора за авторски надзор за строителството на яз. Луда Яна до месец май 2019 година и така е осигурено изпълнението на авторски надзор до края на строителните дейности.

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“

Изпълняват се договорите за авторски надзор за строителството на яз. Луда Яна, съгласно изискванията на сключените договори, като изпълнителите своевременно изготвят необходимите становища и насоки за изпълнението на СМР. През декември е подписано допълнително споразумение към договора за авторски надзор за строителството на яз. Пловдивци, за да се осигурят консултантските услуги до въвеждането на обекта в експлоатация съгласно разпоредбите на закона за устройство на територията.

По договор “Подпомагане на изпълнението на проекта“:

Изпълнява се договорът за подпомагане на изпълнението на проекта съобразно напредъка на проекта, като в зависимост от необходимостта се предоставя на възложителя експертна инженерна, правна и икономическа експертиза. През декември беше подписано допълнително споразумение с консултанта за предоставяне на консултантски услуги до края на месец март 2019 година, без изменение на финансовите параметри на договора.

По договор “Одит на ПРОИ“:

Завършен е одит и оперативен преглед на изпълнението на проекта за предходната година в съответствие с изискванията на Заемното споразумение.

Компонент 2 - Изпълнението на компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г.

Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири и ПСПВ“:

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Строително-монтажните дейности на строителната площадка на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ може да се считат за съществено завършени. Завършени са процедурите по завиряване на язовира и учредяване на поясите на санитарно-охранителната зона. На строителя е издаден Сертификат за приемане на 21.09.2018 г., като предстоят комисии за приемане на обекта от възложителя по Закона за устройство на територията.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Общият физически напредък на строителните работи е около        30 %.

По проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи за рехабилитацията на  язовир „Студена“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Общият физически напредък на строителните работи е около 65 %.

- Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № Д-34-2 от 10.02.2016 г. Обща стойност и източник на финансиране - 58 414 263,78 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Основната цел на проекта е подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК.Срокът за изпълнение е до 10.12.2019 г.

Постигнатите резултати за отчетния период 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. могат да се обобщят по следния начин:

- Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

На 31.03.2016 г. 2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, които се изпълняват.

През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади:

- 7 бр. Доклади за напредъка (десети, единадесети, дванадесети, тринадесети, четиринадесети, петнадесети и шестнадесети);

- Втори междинен доклад за изпълнението на дейност 2.1 от ФАЗА II по договорите за РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас от Обособена позиция  № 1;.

- 13 бр. Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол;

- 2 бр. Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ООД, гр. Русе и „ВиК“ ООД, гр. Враца;

- През отчетния период са проведени 1 бр. заседание (седмо) на Технически експертен съвет за Втори междинен доклад за ОТ на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за изпълнението на дейност 2.1 от ФАЗА II по Обособена позиция № 1, с изпълнител ДЗЗД "РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ (седмо); 8 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП (трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето и десето), 7 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП (първо, второ,трето, четвърто, пето, шесто и седмо) и 4 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Пети междинен доклад за приемане на изпълнението на ФАЗА III от сключените договори за разработката на РПИП (първо, второ, трето и четвърто);

- През периода са проведени 6 бр. регулярни срещи (както следва: 11-та регулярна среща, проведена на 16-17.01.2018 г.; 12-та регулярна среща, проведена на 13-14.03.2018 г.; 13-та регулярна среща, проведена на 7-8.05.2018 г.; 14-та регулярна среща, проведена на 24-25.07.2018 г.; 15-та регулярна среща, проведена на 25.09.2018 г. и 16-та регулярна среща, проведена на 21.11.2018 г.) на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, създаден със Заповед № РД-02-14-472/15.06.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия. Извънредните заседания включиха обучения за изпълнителите на РПИП  от представители на Джаспърс за попълване на ключови секции в апликационната форма за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 г.

- Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“.

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва:

- Протоколи от редовни заседания на УК - 10 бр. протоколи от проведени редовни заседания на УК;

- Резюмета с констатации за извършените дейности по разработка на РПИП за заседания на УК - 24 бр. резюмета (по едно за всяка обособена позиция на сключените договори за РПИП) с констатации за извършените към този момент дейности и поддейности по РПИП във връзка с проведени 11-то, 12-то,13-то, 14-то, 15-то и 16-то редовни заседания на Управителния комитет за РПИП;

- Презентации за събития - 1 бр. презентация за напредъка по изпълнението на договорите за РПИП за представяне на проекта на Дискусионен форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура“ на 22 май 2018 г., в „София Хотел Балкан“, гр. София. Събитието е организирано като първо от общо пет в изпълнение на договор с рег. № РД – 02-29-41/30.01.2018 г. с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“: за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати за обособена позиция №1 – “Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития (изпълнител „Компания за международни конгреси” ООД );

- Изготвени становища от ДЗЗД „Сикс-Екорис“ по заведени доклади за напредъка (ДН) и междинни доклади (МД) по договорите за РПИП по Дейност 1 за периода 1.01.2018 – 31.12.2018 г:

- Становища за ДН по разработката на РПИП:

- 2 бр. Становища по ревизия 1 на Девети доклад за напредъка за обособени позиции 2 и 3 от договорите по Дейност 1;

- 8 бр. Становища по Десети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 7 бр. Становища по Единадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Дванадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Тринадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Четиринадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Петнадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Шестнадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП.

- Становища по МД за проведени заседания на ТЕС за МД:

- 1 бр. становище от седмо заседание на ТЕС за разглеждане на ВМД по ОП 1 по изпълнението на Фаза II, т. 2.1 от договора за РПИП;

- 112 бр. становища от трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето и десето заседание на ТЕС за разглеждане на ТМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от договорите за РПИП;

- 96 бр. становища от първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто и седмо заседание на ТЕС за разглеждане на Четвърти междинен доклад по изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от договорите за РПИП;

- 56 бр. становища от първо, второ, трето и четвърто заседание на ТЕС за разглеждане на Пети междинен доклад по изпълнението на Фаза III от договорите за РПИП.

- Протоколи от проведени заседания на ТЕС за преглед на Междинни доклади:

- 1 бр. протокол от проведено седмо заседание на ТЕС за разглеждане на ВМД по обособена позиция 1 по изпълнението на Фаза II, т. 2.1 от РПИП;

- 32 бр. протоколи от проведени трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето и десето заседания на ТЕС за разглеждане на ТМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП;

- 28 бр. протоколи от проведени първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто и седмо заседания на ТЕС за разглеждане на Четвърти междинен доклад по изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от РПИП;

- 16 бр. протоколи от проведени първо, второ, трето и четвърто заседания на ТЕС за разглеждане на Пети междинен доклад по изпълнението на Фаза III от РПИП.

- Положителни становища за приемане на Междинни доклади за РПИП:

- 1 бр. Положително становище за приемане на ВМД за Обособена територия Бургас, Фаза II, т. 2.1 от договора за РПИП, във връзка с взето решение на проведеното седмо заседание на Технически експертен съвет за разглеждане на Втори междинен доклад за Обособената територия на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за изпълнението на дейност 2.1 от ФАЗА II по ОП 1;

- 13 бр. Положителни становища за приемане на ТМД по изпълнението на ФАЗА II, т. 2.2 от договорите за РПИП за всички Обособени територии (без Обособената територия на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, ОП 1), във връзка с взети решения на съответните заседания на Технически експертен съвет за разглеждане на Трети междинен доклад;

- 2 бр. Положителни становища за приемане на ЧМД за Обособените територии на „ВиК“ ООД, гр. Враца (ОП 4) и на „ВиК“ ООД, гр. Русе (ОП 3) за изпълнението на дейност 2.3 от ФАЗА II по договорите за РПИП, във връзка с взети решения на съответните заседания на Технически експертен съвет за разглеждане на Четвърти междинен доклад.

- Специализирани становища, доклади и статии:

- 14 бр. становища по предоставените от изпълнителите по договорите за РПИП подробни устройствени планове/парцеларни планове за инвестиционните намерения във всички обособени територии.

- Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

На 27 март 2018 г. на основание чл. 47, ал.2 от ЗУСЕСИФ беше подписано Допълнително споразумение №1 към АДБФП № Д-34-2/10.02.2016 г. Чрез заличаването на текста в чл. 1, ал. 2, т. 3 «Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособена територия, обслужвана от «ВиК» ЕООД Смолян» отпадна изпълнението на дейност 3 “Смолян”, поради предстоящо привеждане на агломерация Смолян (над 10 000 е.ж.) в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места след осъществяване на предвидения проект по процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

- Дейност 4 - Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператори.

На 05.09.2018 г. е подписан договор №: РД-02-29-310, с предмет „Изготвяне на оценка на ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост”. с ДЗЗД ”Дружество за оценка на ВиК активи.” През отчетния период е предаден и одобрен Доклад за документална готовност по изпълнението на етап 1 от сключения договор.

- Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

През период  от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са публикувани 625 бр. новини на уеб сайта на МРРБ и на външни сайтове на регионални и национални медии и институции, свързани с изпълнението на проектните дейности.

През отчетния период са изготвени и подадени 6 бр. технически и финансови отчети към искания за средства в ИСУН (16-то, 17-то и 18-то, 19-то, 20-то и 21-во) и са верифицирани от УО на ОПОС.

В отчетния период са сключени 4 бр. нови договори след проведени обществени поръчки по Проекта, както следва:

- По дейност 4 от Проекта е сключен договор № РД-02-29-310 от 05.09.2018 г., с предмет: „Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператора“;

- По дейност 5 от Проекта са сключени следните договори :

- № РД-02-29-41 от 30.01.2018 г., с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по ОПОС 2014-2020 г." за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати в четири обособени позиции" за обособена позиция № 1 - "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" - организиране на информационни събития";

- № РД-02-29-101 от 22.03.2018 г., с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по ОПОС 2014-2020 г." за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати в четири обособени позиции" за обособена позиция № 2 - "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" - изготвяне на публикации";

- № РД-02-29-390 от 18.10.2018 г., с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Логистично обезпечаване на членове на Екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК” и на работни групи по изпълнението на проектните дейности за участието им в мероприятия за изграждане на капацитет, свързани с изпълнение на дейностите по Проекта“;

- Изразходваните средства по проекта за отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са  15 145 635 лв. (с ДДС), като 12 873 790 лв. (85%) са средства от ЕС по ОПОС 2014-2020 г. и 2 271 845 лв. (15%) са национално съфинансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 18 252 220 лв. (с ДДС).

- Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г. Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Основните цели на проекта са да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 16.09.2020 г.

През отчетния период са постигнати следните резултати:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

В рамките на дейност 1 от проекта се изпълнява Споразумение за предоставяне на консултантски услуги сключено между МРРБ и Световна банка. От началото на 2018 г. се предадоха и приеха следните доклади:

- Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК;

- Доклад за изпълнение на препоръките за подобряване на организацията и капацитета на администрацията на КЕВР, отговаряща за регулацията на отрасъл ВиК;

- Доклад със спецификация на механизъм за мониторинг на нивата на ВиК услугите;

- През м. юли 2018 г. беше приет и последния доклад по Споразумението на тема: „Доклад за сравнителен анализ на ВиК оператори по критерии за качество на предоставяните услуги за   2016 г.“, в следствие на което дейността от проекта приключи.

- Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

Процедура с предмет: Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции“ беше обявена на 29.01.2018 г. Поради постъпила жалба от Изпълнител процедурата беше спряна. След решение на компетентните органи процедурата се обяви отново, като през месец май протече активна подготовка по разяснения на постъпили въпроси. Във връзка с обжалване на разяснение от кандидат, процедурата беше спряна отново на 23 май 2018 г. Комисията за оценка на процедура излезе с Решение в края на 2018 г., в което се обявиха избраните кандидати. Изпълнителите ще бъдат поканени да сключат договор след изтичане на законоустановения срок за обжалване на Решението за избор на Изпълнител.

- Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

По процедура с предмет „Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции“ са сключени четири броя договори с изпълнители за изпълнение на дейности по организиране на обучения, семинари, работни посещения в чужбина и демонстрации на добри инженерни практики. Първият семинар на тема: „Предоставяне на ВиК услуги – приложима нормативна уредба, бизнес планиране, ценообразуване“ по Обособена позиция № 2 от процедурата за обществена поръчка се организира в края на месец юни, като в него взеха участие 87 представители на ВиК дружества, Асоциации по ВиК и представители на МРРБ. Вторият семинар на тема: Качество на питейната вода и постигане на съответствие с приложимото българско и европейско законодателство“ се проведе в средата на м. октомври 2018 г., като в него взеха участие 79 представители на Асоциации по ВиК, ВиК оператори и служители на МРРБ. Семинарите за цялото изпълнение на договора ще бъдат 6 на брой. През изминалата година по Обособена позиция № 3 се организираха 2 работни посещения в Република Гърция за представители на Асоциации по ВиК и 1 работно посещение за представители на МРРБ в Италианска република. Предстоят организацията на още 4 работни посещения, включително и за представители на ВиК операторите. По обособена позиция № 4 се организираха 2 демонстрации на инженерни практики – за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи и за обезвреждане и оползотворяване на утайките, получени при пречистването на градски отпадъчни води. На демонстрациите взеха участие общо 104 участници. По договора се планира изготвянето на инсталация/макет и 3D визуализация в 4 населени места в страната, с които да бъдат представени водоснабдителната и канализационната система по пътя на водата при предоставяне на ВиК услугите. През декември 2018 г. стартираха първите обучения по Обособена позиция № 1 от горецитирания договор с участници представителите на Асоциации по ВиК. По договора е предвидено да бъдат организирани обучения с продължителност 1, 5 ден на общо 8 теми, в които ще участват представители на Асоциации по ВиК, ВиК оператори и служители на МРРБ.

- Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

През 2018 г. бяха сключени 5 броя договори по процедура с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“. Изпълнителите стартираха работа веднага след изпращане на възлагателни писма по отделните дейности от страна на Възложителя. Към настоящия момент има изготвени от Изпълнителите Допълнителните споразумения към договорите между АВиК и ВиКО за следните обособени територии: В. Търново,  Габрово, Търговище, София област, Кюстендил, Плевен, Пазарджик, Хасково, Благоевград, Разград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Шумен, Ямбол и Ст. Загора.

- Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

В рамките на дейност 5 в края на месец януари и през март бяха сключени два броя договора по обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати“. Първото събитие по проекта се състоя на 26.06.2018 г., в което взеха участие 43 представители на целевата група по проекта – Асоциации по ВиК, ВиК оператори и МРРБ. Събитието представи целите и дейностите по проекта. Представител на Световна банка представи разработените доклади в рамките на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги. Изпълнителите, които работят по дейностите за повишаване на капацитета представиха на участниците планираните семинари, работни посещения и демонстрации на добри инженерни практики, а Изпълнителите, които изготвят Допълнителните споразумения към договорите между АВиК и ВиКО описаха срещани трудности и взети решения при изготвяне на Споразуменията. По договора се планират за организиране още 4 събития и изготвянето на общо 10 публикации. Договор за обществена поръчка с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции" беше сключен на 17.09.2019 г. с обединение „Проджект Травъл Консулт“. Целта на договора е организиране на общи и специализирани обучения за Екипа за управление на проекта и членове на работни групи. През м. декември 2018 г. е приет встъпителният доклад по договора.

- Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет

- За 2018 г., от държавния бюджет чрез на дирекция „ВиК“ са разпределени 30 087 436 лв., а са усвоени общо 30 075 233 лв., както следва:

- През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за трансфери към 35 общини: Севлиево, Габрово, Дупница, Лом, Луковит, Свиленград, Копривщица, Борино, Велико Търново, Кайнарджа, Банско, Разлог, Ивайловград, Своге, Мъглиж, Каспичан, Перник, Тетевен, Оряхово, Девин, Разград, Симитли, Кричим, Правец, Свищов, Генерал Тошево, Тополовград, Петрич, Долна Митрополия, Златарица, Ботевград, Благоевград, Бяла Слатина,  Котел и Враца, както и Областна администрация Пловдив, Областна администрация Ловеч Областна администрация Габрово. През периода са трансферирани средства към общините общо в размер на 28 657 477 лв. във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти:

- Увеличаване на капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС "Видима" (ГНК "Видима" и яз. "Ряховски ливади), община Севлиево;

- Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гиргини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово;

- Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до НР V=300 м³ , община Лом;

- Подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим, чрез изграждане на прагове, област Пловдив - проект и СМР;

- Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит: Част Водопроводна мрежа;

- Подмяна на водопроводната мрежа в гр. Свиленград;

- Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица – трети етап – Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа" до връх 68 – част 1;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино, обл. Смолян;

- Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенов, гр. Велико Търново", "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8-ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр. Велико Търново" и "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр. Велико Търново;

- Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местността Караманица - етап II, част 1 - Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване от местност Усипа;

- Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул."Кирил и Методий" от о.т. 68 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап- Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул."Кирил и Методий" от о.т. 108 до о.т.168, гр.Разлог;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: Г. С. Раковски, ул. Христо Ботев, ул. Св. Св. Кирил и Методи - гр. Ивайловград и ул. Армира, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул. Армира №4, гр. Ивайловград и допълнение, съгласно Решение № 157 от 28.11.2016 г. Позиция 3;

- Проект рехабилитация и подобряване на техническото състояние на хидротехническо съоръжение на „Долно Езеро в землище на с. Златна Панега, общ. Ябланица;

- Водоснабдяване на гр.Своге.Подобект Преработка на напорен резервоар 2500 куб.м.;

- Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, община Мъглиж - гл. клон I, част I;

- Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на Община Каспичан, част 1;

- Изграждане на ВиК мрежа в ж.к. "Бистрица", подобект "Водопроводна мрежа", гр. Дупница, община Дупница;

- Реконструкция на водопроводната мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура по ул. Първа с. Светослав – за част водоснабдяване;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: Г. С. Раковски, ул. Христо Ботев, ул. Св. Св. Кирил и Методи - гр. Ивайловград и ул. Армира, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул. Армира №4, гр. Ивайловград и допълнение, съгласно Решение № 157/28.11.2016 г. Позиция 1

- Изграждане на водопроводна връзка между ул. Владайско въстание и водопровода по ул. Димитър Благоев на кв. Църква на гр. Перник и връзка на главен водопровод по ул. Младен Стоянов и ул. Владайско въстание с преминаване под гл. път I-6;

- Изграждане, реконструкция и рeхабилитация на външна и вътрешна ВС и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин, община Девин , етап 1 – проектиране;

- Проект за позициониране на ВиК активи публична собственост - закупуване на глобална навигационна сателитна система за заснемане, измерване и управление на публични активи;

- Проект за СОЗ на язовир Христо Смирненски и събирателна деривация Янтра;

- Актуализация на проект за ПСОВ, община Разград;

- Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от помпена станция Кричим-Устина до регулацията на град Кричим;

- Реконструкция и модернизация на ПСОВ Правец;

- Реконструкция и рехабилитация на вътрешно водопроводна мрежа в гр.Свищов по улици Ал.Божинов-комплекс Химик, ул.Тинтява, ул.Пирин , ул.Искър, ул.Киряк Цанков и ул.Черни връх;

- Рехабилитация на водопровод от ПС Малина до водоем 300 м³ - гр. Генерал Тошево;

- Реконструкция на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа в гр.Петрич;

- Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местноста Ченгене сарай в землището на с Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия;

- ПСПВ на гр. Котел в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, област Сливен“;

- Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. Тимок и ул. Бачо Киро в гр.Бяла Слатина;

- Реконструкция на ВиК мрежи на ул. Марица, гр. Благоевград;

- Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул."Кирил и Методий" от о.т. 68 до о.т. 108, гр. Разлог: I етап;

- Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Ботевград, етап І;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащи пространства на улици: "Г.С.Раковски", "Христо Ботев", "Св.св.Кирил и Методий"- гр.Ивайловград, подобект:Реконструкция на основен разпределителен водопровод с.Свирачи;

- Реконструкция и рехабилитация на напорен и хранителен водопровод на с. Драгомирово, с. Козловец, с. Хаджидимитрово и с. Морава, община Свищов;

- Изготвяне на инвестиционен проект "Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор";

- Изработване на прединвестиционно проучване и на инвестиционен проект във фаза работен проект за изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения , и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и напорен водопровод за гр.Плиска, община Каспичан;

- Изготвяне на инвестиционен проект за водоснабдяване на туристически комплекс „Леденика“.

- МРРБ финансира изпълнението на обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски". През 2017 г. стартираха строително – монтажните работи, но продължават и през 2018 г. През отчетния период са разплатени средства за СМР, СН и АН в размер на 191 334 лв. Строителните дейности са приключили и е подписан Акт 15 на 28 ноември 2018 г.

- Част от дейностите по проект „Развитие на общинската инфраструктура“ се финансират от държавния бюджет, като през 2018 г. разплатените средства са в размер на 810 500

- Останалите 387 928 лв. са изплатени на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) и дейности 415 872 лв.

- Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

- Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията и административно-териториално устройство, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

Междуведомствена работна група, определена със Заповед № РД-02-14-652 от 28.06.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел въвеждане на задължение за извършване на преценка за пропорционалност на намесата в правото на личен, семеен живот и жилище при издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи, както и за изземване на имоти държавна и общинска собственост, подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, като с преходните и заключителните разпоредби са предложени изменения и допълнения в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, както и в Административнопроцесуалния кодекс. Предстои провеждане на процедури по съгласуване и обществено обсъждане.

Експертна работна група, определена със Заповед № РД-02-14-1022/17.10.2018 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел засилване на административния контрол върху дейността на участниците в строителния процес, подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който беше предложен на вниманието на министъра. Предстои провеждане на процедури по съгласуване и обществено обсъждане.

Със Заповед № РД-02-14-515/08.06.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше създадена работна група с председател инж. Валентин Йовев за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в изпълнение на § 61, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 13 от 2017 г.). Съгласно нормативните изисквания проектът на Наредбата беше публикуван за обществено обсъждане на 21 юли 2017 г. Поради направените съществени промени в първоначалния текст на проекта, в резултат от постъпилите по време на общественото обсъждане предложения, становища, бележки и възражения, се наложи повторното му подлагане на обществено обсъждане, което се проведе в периода 06.06.2018 г. - 06.07.2018 г. Резултатите от него бяха предоставени на Камарата на архитектите в България (КАБ) и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с наше писмо изх. № 03-01-21/03.08.2018 г. за изразяване на консолидирани становища, поради големите разногласия между отделните секции в камарите. В отговор на наши напомнителни писма е получено заключително становище на КИИП по проекта. Не е получено становище от КАБ.

Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието, храните и горите;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности - съгласно заповед на Министъра на културата;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 29 бр.

- Продукт/услуга: Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- Други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2018 г. е както следва:

Входящи – 3497 преписки;

Изходящи - 2123 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Продукт/услуга: Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2018 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - Предварителният проект (ПП) на ОУП и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП са завършени и внесени в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/5/13.09.2017 г., и са представени в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР. Съгласно писмо изх. № НСЗП-53/07.12.2017 г. МОСВ дава положителна оценка на качеството на преработения и допълнен ДОСВ на Предварителния проект (ПП) за ОУПО Шабла. Проведени са  консултации с обществеността  и обществено обсъждане на доклада за ЕО и ОУП, състояло се на 9 март. 2018 г.

Доклада за ЕО, приложенията към него, в т.ч. ДОСВ и проекта на ОУП на Община Шабла, са представени в МОСВ  за издаване на становище по екологична оценка с писмо изх. №03-02-233/06.11.2018 г., и са върнати за допълване съгласно писмо изх. № НСЗП-53/16.11.2018 г. на МОСВ. Допълнените от изпълнителя на проекта материали са внесени в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/103/16.01.2019 г., подготвено е повторно искане за издаване на становище по ЕО от министъра на РРБ.

- Проект за ОУП на община Балчик - Окончателният проект на ОУП на община Балчик е изпратен за разглеждане и становище от Общински съвет Балчик, с оглед подготовката на заседание на НЕСУТРП и последващо процедиране на ОУП с писмо изх. № 90-05-989/16.05.2017 г. С Решение по Протокол №18 от заседание на 14.12.2017 г.  ОС Балчик не съгласува проекта. С оглед продължаване работата по изготвяне на плана и отстраняване на бележките въз основа на които е взето горното решение, на 17 април 2018 година е проведена среща на експертно ниво с представители на проектантския екип и общинското ръководство, за обсъждане предвижданията на плана по отношение на проблемни територии и наложени ограничения, както и коментарите по постъпилите предложения и възражения.

Допълненият съгласно направените препоръки предварителен проект за Общ устройствен план на община (ОУПО) Балчик  е разгледан повторно от ОС Балчик. и с Решение № 422 по Протокол № 28 от 13.09.2018 г върнат за преработка въз основа на изложените в решението препоръки и бележки. Съгласно т. 9 от Решение № 422, в графичната част на проекта следва да се сигнират всички действащи подробни устройствени планове за поземлени имоти извън строителните граници на населените места, по данни предоставени от община Балчик. Във връзка с горното, с писмо изх. № 90-05-989/10.10.2018 г от община Балчик са поискани посочените в т 9 от решението на ОС-Балчик данни с оглед предоставянето им на изпълнителя на проекта на ОУП за отразяване на основния чертеж.

- Проект за ОУП на община Каварна –  Проектната документация е в процедура по ЕО и ОС, която се затруднява допълнително от обнародваната в бр. 100 от 2017г. на „Държавен вестник“ Заповед № РД-815 от 12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ с предмет на опазване природни местообитания и местообитания на растения и животни по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Въведените със заповедта на МОСВ забрани за издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена с координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи, налагат изпълнителите на проекта от „НЦТР“ ЕАД да извършат допълнителен анализ въз основа на актуална кадастрална карта на община Каварна и пълна информация, относно имотите с действащи разрешения за строеж към датата на обнародване заповедта на МОСВ.

От изпълнителя - „НЦТР“ ЕАД, е  представена докладна записка с информация за извършената допълнителна работа по ОУП, за изработения нов опорен план и за направения анализ въз основа на актуалната кадастрална карта на община Каварна и предоставената пълна информация, относно имотите с действащи разрешения за строеж към датата на обнародване заповедта на МОСВ.

С писмо с изх. № 92-00-489/21.11.2018г. МРРБ изпраща в МОСВ предложения за изход от създадената ситуация и т.н. нулева алтернатива, заедно с допълнителния анализ, актуализирания опорен план , изготвени от изпълнителя на проекта. Предстои предприемане на последващите действия за довършване на процедурата по изработване и приемане на проекта на ОУП и ДОСВ въз основа на указания от МОСВ .

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско -  Междуведомствената комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ от заседание проведено на 26.06.2017 г. дава положително становище по Екологична оценка (ЕО) на Изменение на ОУП на община Приморско, впоследствие обжалвано. След приключване на съдебната процедура по предложение на ОС Приморско проекта предстои да бъде разгледан в заседание на НЕСУТРП.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево -  ПП на ОУП и ДОСВ внесени в МРРБ с писмо вх. № 03-02-233/55/21.09.2017 г. и са представени са в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР. С писмо  изх. № 04-00-401/30.03.2018 г. МОСВ дава положителна оценка на ДОСВ. Проведени са консултации по ДОСВ и по проекта за ИОУП на Община Царево, като са изгответни становища по постъпилите възражения и предложения. С писмо изх. № 04-00-401/20.11.2018 г. МОСВ указва провеждането на консултации по доклада за ЕО с всички приложения към него, в т.ч. ДОСВ и по проекта за ИОУП на Община Царево, в съответствие с разпоредбите на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (Наредбата за ЕО), което предстои.

- Проект за ОУП на община Бяла -  Изготвена е съответната документация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Общ устройствен план на Община Бяла и Екологична оценка към него“. Техническата спецификация и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите за обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за общ устройствен план (ОУП) за цялата територия на община Бяла и екологична оценка към него“ са преработени в съответствие с изискванията на ЗОП, и обществената поръчка е обявена.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик - За възлагане изработването на ОУП е изготвено и представено в министерството техническо задание за изработване на проекта. С оглед отразяване изискванията към екологичната оценка съгласно писмо изх. № ЕО-4/29.05.2018 г. на Министерството на околната среда и водите, както и изискванията към защитените територии за опазване на културното наследство, съгласно писмо изх. № 333-НН-255/05.06.2018 г. на Министерството на културата, с писмо изх. № 08-00-22/11/03.12.2018 г. на МРРБ е изискано  от допълване на заданието, след което предстои стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка.

- Изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ - обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103/28.12.2017 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнатите показатели по отношение усвояването на финансовите средства - изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане изработването на ОУПО, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. между МРРБ и общини-бенефициенти – напредък към 31.12.2018 г. са:

През отчетния период в процедура по изпълнение са 177 броя споразумения, в т. ч.: 45 броя сключени през 2015 г. (извършени трансфери в размер на 506 016,97 лв.), 115 броя сключени през 2016 г. (извършени трансфери в размер на 2 552 440,47 лв.), 17 броя сключени през 2017 г. и 2018 г. (извършени трансфери в размер на 103 008,00 лв.). Към 31.12.2018 г. 29 общини са одобрили ОУПО.

Обобщено в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. от страна на МРРБ към общини-бенефициенти са извършени финансови трансфери в размер на 3 161 465,44 лв.

Към 31.12.2018 г. действащите споразумения са 148 броя, като прогнозната остатъчна стойност за тяхното изпълнение възлиза на 9 552 370 лв.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 18 бр. разрешения за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството в това число за:

Изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на железопътна линия (на територията на землище с. Варвара, община Септември, м. Кайряците, област Пазарджик), отклонение от съществуваща ж.п. линия от гара Септември до поземлен имот ПИ 000221 в землището на с. Варвара;

Изработване на проект  за изменение на ПУП-ПП за обект: АМ Струма ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1 за участък от км 371+950 до км 373+100 в землището на град Симитли;

Специализиран Подробен устройствен план (СПУП) за развитие на „Мини Марица – Изток“ ЕАД, Рудник „Трояново-3“, части от землищата на с.Мъдрец, община Гълъбово и с.Полски градец, община Раднево, област Стара Загора;

Проект за модернизация на железопътна линия София - Пловдив - първи етап: Изграждане на равнинен участък София - Елин Пелин и изграждане на пътни надлези - осигураване на площи за изграждане на ж.п. надлез на км 9+925.22 по път 1 и на км 9+923.55 по път 2 и ж.п. мост  на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 на р. Искър в урбанизираната територия на гр. София, Столична община (СО), област София (столица);

Подборен устройствен план  за регулация и застрояване на рибарско пристанище в ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, м. "Рибарско пристанище", земл. на кв. "Крайморие" за УПИ VIII-1239. с отреждане "за рибарско пристанище", УПИ IX-1241 с отреждане "за пристанища инфраструктура" и Парцеларен план за пристанищната акватория за ПИ с идентификатор 07079.10.1245;

Изработване на проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор, в частта относно реконструкция на водопровод ф 400(ф 500) при път за с. Мрамор;

Разрешение за изработване на проект на ПУП-изменение на парцеларен план за акваторията на рибарско пристанище в кв. Крайморие, гр. Бургас;

Изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на парцеларен план за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица към ПСИВ и укрепване на бреговете на река Соколица“ - Лот 1 - част от „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД“, разположен в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора;

Изработване на проект за ПУП – План за застрояване за етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“ и ПУП – ПП за етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция „Странджа“ и възел за включване на транзитни газопроводи ТГ1 и ТГ2“, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ за обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ на територията на землищата на с. Странджа и на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;

Изработване на проекти за подробни устройствени планове (ПУП) – изменение на действащи планове за застрояване (ИПЗ)за:

- „Модернизация на компресорна станция „Ихтиман“ – етап 2 на територията на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област;

- „Модернизация на компресорна станция „Лозенец“ – етап 2“, парцеларен план (ПП) за изместване на електропровод 20 kV за захранване на компресорна станция „Лозенец“ на територията на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол.

Изработване на специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД, рудник „Трояново-1“, части от землищата на с. Ковачево и с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора;

Изработването на проект за подробен устройствен план–парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол – Кранов възел (КВ) Преселка", на територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна, с. Тръница и с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен;

Изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), за обект кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 "Димитровград - Хасково";

Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa“ на територията на област Разград, община Лозница и област Търговище, община Търговище

Проект на (ПУП-ПП) за извънурбанизираните територии за имотите, засегнати от Проект 1 „Развитие на железопътн възел Пловдив“ и за нови трасета на засегнати от проекта елементи на техническата инфраструктура, за Железопътен участък Междугарие Пловдив разпределителна изток – Крумово от км 162+500 до км 163+200 по I-ва ж.п. линия Пловдив – Свиленград в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Проведени са 29 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларни планове (ПП) и техните изменения, по - важните от които са:

ПУП-ПП за позиция 2 от проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас“-фаза 2 - Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези на ж.п.участък Пловдив-Бургас;

ПУП-ПП за обект "Автомагистрала "Хемус" участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци") до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово");

ПУП за обект: "Разширение и модернизация на рибарско пристанище гр.Созопол“, на територията на  община Созопол, област Бургас;

ПУП-ПП за обект Междусистемна въздушна линия (ВЛ) 400кV Марица-изток“ (Република България) - п/ст „Неа Санта“(Република Гърция), разположен на територията на област Хасково и област Кърджали;

ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и изменение на ПУП – ПП с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, област Благоевград;

ПУП-ПП за обект „Обходен път на Кърджали“, земл. с.Дъждино;

ПУП за обект рибарско пристанище “Чайка“, Бяла, гр.Варна;

ПУП-ИПРЗ за ж.п. участък Оризово-Михайлово на територията на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора, част от ж.п. линията Пловдив-Бургас;

ПУП-ПП за Подобект 31: „Прелез на км 253+520“ за изграждане на пътен надлез на км 252+883 в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас  от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

ПУП – ПП за обект „Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400кV от п/ст „Марица-изток до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ на територията на област Хасково и област Стара Загора;

Общ устройствен план на опщина – Копривщица;

ПУП-ПРЗ на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“;

ПУП-Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, в землището на с. Брестник, община Родопи;

ПУП – ПП за обект „Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400кV от п/ст „Варна“-п/ст „Бургас“;

ПУП- изменение на ПП за обект:път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“, при км 14+860 до км 24+819- кръгово кръстовище за кв.Долни Воден, община Асеновград;

ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 с обхват земл. на гр.Симитли;

ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията София-Пловдив, участък Ихтиман-Септември-земл. на с.Габровица, с.Сестримо, с.Момина клисура, гр.Белово;

Проект на Специализиран Подробен устройствен план (СПУП)– План за регулация и застрояване за пристанищната територия (ПИ с № 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастрална карта на гр.Несебър) и Парцеларен план за пристанищна акватория за обект: Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ – гр.Несебър, община Несебър, област Бургас на територията на община Несебър, област Бургас;

ПУП-ИПРЗ за имоти, засегнати от трасето на жп линията София-Пловдив, попадащи в урбанизиратаа територия на с.Момина клисура и гр.Белово за участък Ихтиман-Септември;

СПУП-за рибарското пристанище в м.“Ченгене скеле“, в земл. на кв.“Крайморие“, гр.Бургас;

ПУП-ПП за трасе на железопътна линия (на територията на землище с. Варвара, община Септември, м. Кайряците, област Пазарджик), отклонение от съществуваща ж.п. линия от гара Септември до поземлен имот ПИ 000221 в землището на с. Варвара;

ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията София-Пловдив, участък Ихтиман-Септември-земл. на с.Сестримо,  гр.Белово и ПУП-ПРЗ за нова жп гара Костенец в земл. на с.Габровица, общ.Белово;

ПУП – изменение на ПП за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица към ПСИВ и укрепване на бреговете на река Соколица“ - Лот 1;

ПУП-ИПРЗ за имоти, засегнати от трасето на жп линията София-Пловдив, попадащи в урбанизиратаа територия на община Костенец, за участък Ихтиман-Септември;

ПУП-ПП за Позиция 2“Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък „Пловдив-Бургас“ на територията на община Марица, община Стара Загора, община Тунджа и община Карнобат и ПУП-ПРЗ за урбанизираните територии;

ПУП за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ (Обект „Яденица“) на територията на: община Велинград – с. Пашово, с. Юндола и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо

ПУП – План за застрояване за обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ на територията на землищата на с. Странджа и на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол и др.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Издадени са и са влезли в сила 43 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

От проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас“-фаза 2-ПУП - ПП за Подобект 16 "Пътен надлез на км 127+ 805" на територията на землището на с. Събрано; за Подобект 17 "Пътен надлез на км 134+350" в землището на с. Стоил Войвода; за Подобект 18 "Пътен надлез на км 145+787" в землището на с.Съдиево; за Подобект 19 "Пътен надлез на км 151+770" в землището на с.Коньово; за Подобект 29 "Пътен надлез на км 244+619" в землището на с.Черноград; за Подобект 30 "Пътен надлез на км 248+202" в землището на с. Тополица; за Подобект 32 "Пътен надлез на км 260+921" в землището на гр.Айтос; за Подобект 20 "Пътен надлез на км 158+777" в землището на гр. Кермен;

ПУП-ПП за обект път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“, участък от км 349+234 до км 349+422≡348+997.32 (по червен вариант от решението по оценка на въздействието върху околната среда), землище с. Дъждино, Община Кърджали;

ПУП-ПП за обект Междусистемна въздушна линия (ВЛ) 400кV Марица-изток“ (Република България) - п/ст „Неа Санта“(Република Гърция), разположен на територията на Република България в област Хасково - община Симеоновград, община Хасково и община Харманли и област Кърджали - община Кърджали, община Момчилград и община Кирково;

ПУП-ПРЗ и ПП за обект: "Разширение и модернизация на рибарско пристанище гр.Созопол“, на територията на  община Созопол, област Бургас;

ПУП – ПП за обект „Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400кV от п/ст „Марица-изток до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ на територията на област Хасково и област Стара Загора;

ПУП-ПП за обект "Автомагистрала "Хемус" участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци") до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово");

ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и изменение на ПУП – ПП с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, област Благоевград;

ПУП-Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, в землището на с. Брестник, община Родопи;

ПУП-ИПРЗ за ж.п. участък Оризово-Михайлово на територията на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора, част от ж.п. линията Пловдив-Бургас;

ПУП - ПП за Подобект 16 "Пътни надлези" на територията на землищата на с. Събрано, с. Стоил Войвода, с.Съдиево, с.Коньово, с.Черноград, с. Тополица, в землищата на гр.Айтос и гр. Кермен от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

ПУП-ПП за Подобект 31: „Прелез на км 253+520“ за изграждане на пътен надлез на км 252+883 в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас  от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

Проект на СПУП– План за регулация и застрояване за пристанищната територия (ПИ с № 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастрална карта на гр.Несебър) и Парцеларен план за пристанищна акватория за обект: Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ – гр.Несебър, община Несебър, област Бургас на територията на община Несебър, област Бургас;

СПУП-ИПРЗ и ПП на рибарско пристанище, находящо се в м.рибарско пристанище, кв.Крайморие, гр.Бургас;

Проект на ПУП – ПП за трасе на нова железопътна линия (на територията на землище с.Варвара, община Септември, м.„Кайряците“), отклонение от съществуваща железопътна линия от гара Септември до поземлен имот № 000221 в землището на с.Варвара, община Септември, област Пазарджик;

ПУП-ПП за жп линия София - Пловдив, уч. Ихтиман - Септември и ПУП ПРЗ за нова гара Костенец;

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с правила и норми за прилагането му на производствената площадка на „АЕЦ Козлодуй“ – окончателен проект, разположена на територията на община Козлодуй и община Мизия, област Враца;

Подробен устройствен план (ПУП) за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ (Обект „Яденица“) на територията на: община Велинград – с. Пашово, с. Юндола и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо;

ИПУП-ПРЗ на с. Церковски, община Карнобат от Проект: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ и др.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 75 бр. инвестиционни проекта и са издадени 75 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

- Обекти на пътната инфраструктура:

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“- Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06; „Основен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п.Разград – о.п.Шумен – Девня – Варна“;

Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“-подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100; Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 212+233.06 до км 217+000 и от км 210+862.10 до км 215+629.05 – изграждане на водостоци във връзка с осигуряване на мерки от решението по оценка на въздействието върху околната среда;

Автомагистрала „Хемус“ за участъци:от км 78+500 до км 78+884 - рехабилитация на директно трасе (етапна връзка при км 87+600, реконструкция на външни водопроводи за с.Брестница и с. Златна Панега, тръбна мрежа за Интелигентни транспортни системи, реконструкция на ВЕЛ 20кV „Брестница – Отклонение за ТП-4“);

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000; Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“ в участъка от км 10+100 до км 10+260;

Път II - 18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17; Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа – Искър)“ в участък от км 61+895 до км 62+115;

Основен ремонт на път II-11 „Козлодуй – Хърлец“ от км 83+700 до км 95+128; Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, подобекти: Актуализация на отводняването от км 14+860 до км 22+850 и от км 23+120;

АМ Струма ЛОТ 3.3 за „Реконструкция на водопровод Ø100мм ЕТ на км 418+743”; АМ Струма ЛОТ 3.3 за „Проект за шумозащитни екрани”, Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас”, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233,06, подобект:  Мост при км 210+390 над река;

АМ Струма ЛОТ 3.3 за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, Електрозахранване на ИТС при км 412+800”; АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847, пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79);

АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ – реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Падеш“ при км 361+094; реконструкция на телекомуникационни кабели при км 361+020; реконструкция на напоителен тръбопровод от км 360+100 до км 361+411;

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата; Реконструкция на общински път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобекти: изменение на фундаментите на големи съоръжения – виадукт на км 363+300, виадукт на км 363+600 и надлез при км 365+400 и др.

- Обекти от електропреносната мрежа:

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“;

Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ - първи етап „Компресорна станция „Расово“ в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана;

Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с.Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“ на територията на област Перник и област София град, СО;

Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица – Изток 2“ до подстанция п/ст „Карнобат“на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас; Присъединяване на обекти в Индустриална зона „София-Божурище“ към електоразпределителната мрежа чрез изграждане на три подземни кабелни линии 20 kV на територията на две области;

„Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал "Искрица" до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3“ и др.;

„Реконструкция на ВЛ 220 кV „Сила“ от п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 2“ до п/ст „Марица изток“, на територията на области Стара Загора, Сливен и Хасково;

АЕЦ "Козлодуй" Подмяна на високоволтови разеденители в ОРУ 220 kV; - Поле1;

- Обекти на железопътната инфраструктура:

Развитие на железопътен възел София: Подучастък № 1 Централна гара Волуяк - София север - Захарна фабрика – Подуяне, с местонахождение област София, СО;

Механизирано подновяване на железния път в междугарието "Змейово - Стара Загора" по 4-та ж.п. линия с местонахождение Змейово - Стара Загора от 4-та главна ж.п. линия Русе – Подкова;

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Етап: „Рехабилитация на жп участък Скутаре –Оризово, Подетап V: Междугарие Белозем – Оризово с местоположение: област Пловдив и област Стара Загора;

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, Етап 3: Тягова подстанция Ямбол, в ПИ 87374.515.4 в гр.Ямбол; Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Казичене в ПИ с идентификатор 35239.6110.508 по КК на с. Казичене и др.

- Пристанищна инфраструктура:

Сграда за конгресен, научно – изследователски център за контрол и изследване на Черно море, в Зоната за обществен достъп, Пристанище Бургас;

„Кейови места за обработка на товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ по генералния план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“;

Привеждане на Пирсове № 1, № 2 и № 3 на Пристанищен Терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“ – етап първи и етап втори, на територията на област Бургас, община Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк Росенец, м. Пристанище Бургас – Росенец, ПИ с идентификатор 07079.831.92 – УПИ I-92;

Рехабилитация на кейовите стени на пристанище с регионално значение „Пристис“-Русе;

- Продукт/услуга: Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

- Регистрирани са 99 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ).

Постигнатите ключовите резултати са:

- изготвяне на документация за стартиране на обществена поръчка, координация и наблюдение и контрол на дейностите по осъществяването на мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ на основата на актуални статистически данни.

- събиране, обработка и предоставяне на актуална информация по определени критерии и социално-икономически показатели за извършване на  категоризация на общините и населените места в България;

- структуриране на дейността и актуализиране на състава на специализираната междуведомствена работна група за анализ и съгласуване на данните за определяне на актуалните категории на общините и населените места;

- изготвяне на справки и отговори до институции и граждани във връзка с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

- изготвен краен продукт по договор за обществена поръчка с предмет: “Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните единици и териториалните единици на основата на актуални статистически данни“.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление

Постигнатите резултати включват:

- актуализиране на състава на Съвета по децентрализация на държавното управление в съответствие с Постановление № 337 на МС от 2017 г. и издадена Заповед № РД-02-14-385 на министъра на РРБ от 26.04.2018 г.;

- изготвени и изпратени до Секретариата на СЕ отговори на въпросници в различни области на държавното управление и развитието на местно и регионално ниво, получени от страна на делегации на държави членки на Съвета на Европа;

- подготовка на информации и становища във връзка с дейността на  Европейския комитет по демокрация и управление на Съвета на Европа. Участие  в заседание на Европейския комитет по демокрация и управление към СЕ на 28-30.11.2018г., гр. Страсбург, Франция;

- участие в Работната група по публична етика към Съвета на Европа. Участие в две заседания на Работната група на 07-08.06.2018 г. и 04-05.10.2018 г., гр. Страсбург, Франция.

- изготвен отчет за изпълнение на Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2016-2017  г.  и изготвяне на дейности на МРРБ в проекта на Програма за участието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в междуправителствените дейности на Съвета на Европа за периода 2018–2019 г.;

- цялостна организация и провеждане на форуми за споделяне на добри практики в наградените с Етикета за добро управление на Съвета на Европа общини, проведени през месец май 2018 г. в гр. Банско и месец септември 2018 г. в град Поморие;

- изпълнение на дейности по проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г. с бенефициент МРРБ и партньор Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

- участие в координацията и експертни дейности по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г.  с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ;

- актуализиране на данни от регистъра на агломерациите, за които се изработват шумови карти съгласно Закона за защита от шума в околната среда;

- изготвена документация и стартиране на обществена поръчка с предмет: „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Анализ на изпълнението  и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ и Обособена позиция 2 „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“. Основната цел на обществената поръчка е да се изследва състоянието и перспективите на взаимодействието между местните власти и гражданското общество в контекста на доброто демократично управление и постигането на ефективност и ефикасност на местните политики. Избрани са изпълнители за двете обособени позиции и се изпълняват съответните договори;

- организиране и провеждане на форум „Ефективно последващо сътрудничество между общините в рамките на Европейския етикет за  иновации и добро управление на местно ниво“ с цел обсъждане на  ефективното провеждане на последващо сътрудничество между общините в рамките на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

- изготвяне и съгласуване на проектно предложение за финансиране по Програмата за подкрепа на структурните реформи 2017-2020 на Еврпоейската комисия на тема: „Засилване на реформите за фискална децентрализация в България“.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | бр. | 1 | 1 |
| 2. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ | бр. | 1 | 1 |
| 3. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | бр. населени места | 30 | 35 |
| 4. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 2 500 | 2469 |
| 5. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | бр. | 0 | 2 |
| 6. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 1058/1014 |
| 7. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 8. Брегоукрепване | м` | 455 | 430 |
| 9. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 883 |
| 10. Становища – консултантски услуги | бр. | съгласно постъпили искания | 147 |
| 11. Поддръжка на изградени съоръжения | бр. | 34 | 43 |
| 12. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 107 |
| 13.Изпълнена корекция на речни брегове | м` | 1120 | 0 |
| 14. Ремонт на малки съоръжения | бр. | 0 | 0 |
| 15. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 0 |
| 16. Ремонт на големи съоръжения | бр. | 0 | 0 |
| 17.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 60 | 29 |
| 18. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 40 | 35 |
| 19. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 80 | 80 |
| 20. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 30 | 29 |
| 21. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 25 | 18 |
| 22. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 43 |
| 23. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 50 | 75 |
| 24. Издадени разрешения за строеж | Брой | 50 | 75 |
| 25. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 99 |
| 26. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | Съобразно постъпили запитвания | 2123 |
| 27. Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | Брой | 4 | 5 |
| 28. Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. | Брой | 4 | 7 |

Забележка:

Целевите стойности за изпълнение на показателите от т. 4 до т. 16 са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15.

Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 17 на показателите за 2018 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове

Изпълнението по точки 20 - 25 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки;

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри;

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение;

- Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения;

- „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали;

- „Становища - консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой;

- „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения;

- „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията;

- Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата                   „Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: изпълнена корекция на речните брегове, ремонт на малки съоръжения, извършена рехабилитация на пътни платна и ремонт на големи съоръжения.

Отклоненията от предвидените целеви стойности е поради приоритизиране на някои видове дейности/конструкции и съоръжения, и пренасочване на финансови средства за изпълнението им, при което се отчита тяхното преизпълнение.

- Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са: количествени – брой дейности/услуги; качествени – спазени нормативни изисквания; времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година;

- Показател „Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с  Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България и актуализирани алгоритми за извършване на  административно-териториалните промени, както и с постигнати резултати във връзка с определянето и мониторинга на категоризацията на АТ и ТЕ в страната;

- Показател „Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“ се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, участието в работата на Европейския комитет по демокрация и управление и работни групи към Съвета на Европа, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейския социален фонд чрез ОПДУ 2014-2020 г.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти, протоколи от Технически експертни съвети и разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.

4.4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за режимни изследвания се дължи на обективни причини, описани в отчета, които са свързани с приключване на договорите с дружествата за геозащита и неподходящи условия за реализирането им до датата на изтичането. Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2018 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета.

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2018 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки.

4.4.5. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 340 500 | 1 693 681 | 1 677 890 |
|  | Персонал | 1 210 800 | 1 506 039 | 1 502 151 |
|  | Издръжка | 129 700 | 187 642 | 175 739 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 340 500 | 1 693 681 | 1 677 890 |
|  | Персонал | 1 210 800 | 1 506 039 | 1 502 151 |
|  | Издръжка | 129 700 | 187 642 | 175 739 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 44 441 500 | 48 118 880 | 48 231 508 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 4 530 000 | 118 025 |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 800 000 | 782 480 | 782 479 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 435 000 | 387 930 | 387 928 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 38 676 500 | 45 660 001 | 45 890 657 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ |  | 283 738 | 283 738 |
|  | Транслокация на животински видове при изграждане на инфраструктурни обекти |  | 12 944 | 12 944 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 873 762 | 873 762 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 52 116 903 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 17 323 444 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 8 501 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  |  | 3 161 465 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  |  | 28 657 478 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  |  | 3 362 592 |
|  | Възстановени средства от общини |  |  | -396 577 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 44 441 500 | 48 118 880 | 100 348 411 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 45 782 000 | 49 812 561 | 49 909 398 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 45 782 000 | 49 812 561 | 102 026 301 |
|  | Численост на щатния персонал | 67 | 67 | 53 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- По отношение на геозащитната дейност

- През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха сключени 3 договора за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, произтичащи от делегирани на Министерството на регионалното развитие и благоустройството задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията. След извършено преструктиране на геозащитните дружества и вливането на „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита“ ЕООД – Перник в „Геозащита“ ЕООД – Варна, се сключи допълнително споразумение с „Геозащита“ ЕООД – Варна. Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на  906 847лв.;

- През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Приети са и са одобрени отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по трите подобекта – 2 подетапа за брегоукрепване за доизграждане на дамба – изградени са 430 м и подетап за укрепване на свлачището – довършени са пилотни конструкции 1058 м.;

- Стартирана е процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация за обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Избран е изпълнител;

- За обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ през 2018 г. са стартирани процедури по ЗОП за избор на изпълнители за строителен надзор и авторски надзор;

- Извършени са координационни и съгласувателни действия, свързани с изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла във връзка с реализирането на обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла;

- Предвид предаварийното състояние на редица обекти на територията на страната, през 2018 г. са сключени споразумения за трансфер на финансови средства на следните общини и обекти: „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“, „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“, „Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. Проф. Цеко Торбов, гр. Оряхово“, „Аварийно укрепване на свлачище в кв. 33 по плана на с. Плетена“, община Сатовча, „Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: Дренажна шахта № 7.

За обекти „Укрепване свлачище в кв. 33 в с. Плетена, община Сатовча“ и „Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: Дренажна шахта № 7 са избрани изпълнители на СМР, строителен и авторски надзор от страна на съответните общини и е стартирано изпълнението на обектите. Обектът в Оряхово е завършен в рамките на календарната 2018 г. и е подписан Акт (Образец 15). Обектът в Сатовча е в строителство. Предстои неговото завършване през 2019 г.

За обекти „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“, „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“, „Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. Проф. Цеко Торбов, гр. Оряхово“ стартирането на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители и изпълнение на обектите ще започне през 2019 г.;

- За следните инфраструктурни обекти, финансирани по програмата бяха предприети действия относно продължаване/прекратяване на договори, сключени в предходни години, и по които строително-монтажните работи са спрени през 2009 г. и непродължени до настоящия момент:

- обект ”Корекция на река Асеновска, у-к от км 6+910 до км  7+210”, гр. Сливен;

- обект „Благоустройство на ул. „Христо Ботев” в участъка от ул. „Беласица” до ул. „Георги Попиванов” в с. Трудовец – ЛОТ 1”;

- „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 2 Благоустройство на ул. „Черниш“ в участъка от ул. „Тунджа“ до ул. „Георги Попиванов“ в с. Трудовец - ЛОТ-2“;

- „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 3  Корекция на река Касица след моста на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Симеон“ при о. т. 347 по плана на с. Трудовец“;

- За обект „Корекция на река Асеновска, у-к от км 6+910 до км  7+210”, гр. Сливен  през последните години не са изпълнявани СМР. През 2018 г. по взаимно съгласие са  прекратени договорите с изпълнителите за извършване на строително-монтажни работи, упражняване на строителен контрол по време на строителство и за упражняване на авторски надзор;

- За обектите на територията на община Ботевград - Предвид неизпълнението на договорните ангажименти от страна на изпълнителят - Сдружение „Трудовец“, с представляващ дружеството - „Софстрой“ АД, по сключените договори за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за Лот 1, 2 и 3 отнасящи се за обект в с. Трудовец, община Ботевград, с официални писма изпълнителят за извършване на СМР и изпълнителите по договори за извършване на строителен и авторски надзор са уведомени, че договорните им отношения с МРРБ са прекратени;

- На 16.10.2018 г. е подписан договор BG16M1OP002-4.003.0003-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” на стойност 2 500 924,00 лева. Изпълнението на превантивните дейности ще се извършва чрез геодезически, инклинометрични, стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на деформационните процеси и/или ефективността на изградените геозащитни съоръжения. Максималният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца за физическото изпълнение на дейностите по проекта за 26 обекта, които са на територията на следните общини: Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен. Изготвено е Искане за авансово плащане по договора на стойност 250 092,00 лв. Същото е одобрено на 10.12.2018 г. от УО на ОПОС. Сумата е постъпила по сметката на МРРБ.

- По отношение на водоснабдителните и канализационни дейности

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“се финансира - 80% от стойността на разходите чрез Заемно споразумение № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и 20% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Нелихвените разходи за изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са в размер на 31 216 623 лв., представляваща 24 973 298 лв. от заема и 6 243 325 лв. национално съфинансиране както следва:

През отчетния период са изразходвани  30 932 885 лв., от които 24 746 308 лв. заемна част и 6 186 577 лв. съфинансиране от бюджета, разпределени по подобекти както следва:

- Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 9 888 175 лв., от които 7 910 540 лв. заемна част и 1 977 635 лв. национално съфинансиране;

- Изграждане на язовир Пловдивци – 6 088 177 лв., от които 4 870 542 лв. заемна част и 1 217 635 лв. национално съфинансиране;

- Рехабилитация на яз. Студена – 14 539 975 лв., от които 11 631 980 лв. заемна част и 2 907 995 лв. съфинансиране от бюджета;

- Проучване, проектиране на яз. Нейковци -  416 558  лв., от които 333 246 лв. заемна част и 83 312 лв. съфинансиране от бюджета;

През отчетния период в сметката за проекта в БНБ е получен транш от Световна банка на обща стойност 11 375 000 евро (22 247 566 лева).

- Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” е финансиран от Програма ИСПА на ЕС и съ-финансиран от бюджета на Република България и Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ). Проектът е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум. Окончателният доклад за проекта е представен от Управляващия орган по Кохезионен фонд (1164/94) на Европейската комисия на 29 ноември 2011 г. По проекта през 2018 година са се изплащат само лихви и главници, съгласно погасителен план.

- Проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”  е финансиран от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) с кредит, в размер на 25 млн. евро и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) с кредит, в размер на 15 млн. евро. Проектът е приключил успешно през 2011 година. По проекта през 2018 год. са се изплащат само лихви и главници.

- По отношение на устройство на територията и административнотериториалното устройство

- Общият размер на извършените трансфери през 2018 г. към общини с действащи споразумения за финансово подпомагане изработването на задания и проекти на ОУПО е 3 161 465,44 лв.

- Проект № BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, одобрен за финансиране на основание на Административен договор  № BG05SFOP001-2.001-0005-C01 от 02.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020 г.). ОБщата стойност на проекта възлиза на 198 934 лв. - безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя на МРРБ като бенефициент за изпълнението на този проект.

Основната цел на проекта е подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво. Предвидено е тя да бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво.

- Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво.

- Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини.

- Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 3.01.2017 г. до 03.01.2019 г.

През отчетния период в изпълнение на Дейност 2 на проекта „Аналитичен преглед, подобряване на нормативната среда и мултиплициране на добрите практики“, Поддейност 2.1. „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ е изготвена документация и е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, Обособена позиция 1. „Анализ на изпълнението  и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ с прогнозна стойност  24 520 с ДДС. Приключили са процедурите по избор на изпълнител.

В процес на изпълнение е поддейност 2.3. „Провеждане на партньорски посещения в наградените общини (обмяна на практики). Изпратено е писмо от МРРБ до 29-те общини, наградени с Етикета в проведените до сега четири процедури за присъждане на Етикета. Получени са официални искания за провеждане на 7 партньорски посещения - от кметовете на общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа,  Ловеч, Мездра и Свищов.

В изпълнение на Поддейност 1.7. „Провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите от Четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво и добри практики на удостоените с него общини“ на 01-02.10.2018 г. в к.к. „Албена“ беше проведена двудневна конференция, организирана от партньора по проекта – НСОРБ, в рамките на Годишната среща на местните власти. На конференцията бяха представени целите на Стратегията, резултатите от проведените процедури по последното присъждане на Етикета, както и добри практики на удостоените с него общини. Във форума участваха над 200 представители на общини както и партньорски организации.

Общо изразходваните средства по проекта за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са 47 000 лева. Сумата е 100 % безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

4.4.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели:

- Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране;

- Изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС;

- Осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Проекти на нормативни актове и национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба, анализи, методики, нормативи и оценки на въздействие. За изпълнение на дейностите се сключват договори с външни изпълнители след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.

4.5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ | Мерна едини- ца | Целева стой-ност | Отчет |
| Показателите за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 51 354 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 400 | 528 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 300 | 3 229 |
| 4.Извършени проверки на строежи и строителни книжа | брой | 40 000 | 37 255 |
| 5.Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 800 | 593 |
| 6. Съставени АУАН | брой | 800 | 601 |
| 7. Проведени административно наказателни производства | брой | 800 | 578 |
| 8. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 100 | 48 |
| 1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | брой | 2 | Обнародвани в ДВ 6 бр. нормативни актове; разработени - 10 бр. нормативни актове, на различен етап от приемането им; публикувани 1 бр. указания; |
| 2. Разработена „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ | брой | 1 | 1 бр. утвърдена от министъра на РРБ |
| 3. Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. | брой задача | 1 | 1 бр. разработена „Оценка за въздействието“ |
| 4. Разработване на методология за подготовка за повторна употреба на продукти за зидария от строителни отпадъци и критерии за предоставянето им за употреба в строежите. | брой задача | 1 | 1 бр. разработена методология |
| 5. Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за жилищни сгради в Република България. | брой задача | 1 | 1 бр. разработен анализ |
| 6. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | 1 бр. |
| 7. Разработени и/или актуализирани национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба | брой | 1 | 8 бр. разработен и нотифициран пред ЕК и държавите-членки проект на Заповед за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите с изисквания към 9 бр. строителни продукти; проведена е обществена поръчка в резултат на която са определяни 4 бр. нови и са актуализирани 2 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите |

Кратко описание на показателите за изпълнение

1. Показател: Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 51 354, от тях 17 607 са получени в Централно управление на ДНСК и 33 747 в регионалните дирекции на ДНСК.

2. Показател: Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

През 2018г. са проведени 528 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

Прекратено е действието на 8 удостоверения, издадени на юридически лица, извършващи дейността консултант.

3. Показател: Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2018г. са въведени в експлоатация общо 3 229 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване – 1 571 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1 658 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК. През 2018 г. са постановени 12 отказа за издаване на РП.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

Основен ремонт /Рехабилитация/ на Път ІІІ-7302 Смядово-Златар-Драгоево от км 0+118 до км 3+433, от км 3+605 до км 6+035, от км 6+075 до км 20+665, от км 20+758 до км 23+952; Път ІІ-99 ВАРИАНТ АЛЕПУ - Етап ІІ - Участък от км 20+867 до км 29+327, включващ: Директно трасе от км 21+120 до км 29+250, Пътни кръстовища при км 21+240 и км 21+370, Пътен надлез с отвор 10 м при км 22+343; Локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента, гр.София; Ремонт на бул.Владимир Вазов и бул.Ботевградско шосе, вкл.прилежащите им съоръжения, Надлез Чавдар-стар, гр.София; Основен ремонт на улици в район Аспарухово и район Одесос - гр.Варна; Околовръстен път-гр.Сандански - северна дъга и съоръженията към него; Път І-9 Слънчев бряг - Бургас с изграждане на второ платно; ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Реконструкция: Аварийно укрепване земно-скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец-РП Соколово - (Подпорна стена); Модернизация на ЖП Участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската ЖП мрежа: Пътен надлез и пътни връзки Стамболийски, Пътен надлез при спирка Ковачево, реконструкция и кабелиране на ВЛ 20 кV Победа и реконструкция на съществуващи водопроводи при спирка Ковачево; Рехабилитация на ЖП участък Стралджа-Церковски - Етап от строеж: Рехабилитация на ЖП Линия Пловдив-Бургас (Фаза 2); Рехабилитация на Път ІІ-29 Варна-Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+342 до км 38+100,31 ЛОТ 4; Рехабилитация на Път ІІІ-904 /Гроздьово-Провадия/ от км 23+403 до км 29+928,99 и от км 36+205 до км 41+705,18 ЛОТ 9; Рехабилитация на Път ІІ-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875,82 ЛОТ 14; Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в ЖП Участък София-Карлово, Подмяна на релсови токови вериги с броячи на оси в Гари Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот, Подмяна на пулт-табла и Преустройство на схеми за управление на входни сигнали в гарите, пресъоръжаване на пет АПУ и съоръжаване на четири междугария с автоматична блокировка с броячи на оси; Път ІІІ-5004 Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 - Етап І с подобекти; Укрепване на свлачището и пътния участък на бул.Велики Преслав в участък от Път SHU 1180 Местност V-ти км-Шумен-Дивдядово между км 6+550 и км 7+900; Прелез на км 90+977 в Междугарие Ловеч Север-Ловеч на 24-та ЖП Линия, Прелез на км 97+200 в Междугарие Ловеч-Троян на 24-та ЖП Линия, Прелез на км 98+610 в Междугарие Ловеч-Троян на 24-та ЖП Линия и Прелез на км 120+060 в Междугарие Ловеч-Троян на 24-та ЖП Линия; Кейови места за обработка на товари (генерални, наливни, Ро-Ро, Ро-Ло), вертикална планировка на Пристанищен терминал Бургас-Изток-2 - Етап І; Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – гр.Варна - Етап ІІ:Подобект: Складова база за пропан-бутан с резервоарен парк 4000 куб.м (10 бр.резервоари по 400 куб.м всеки) с прилежаща инженерна инфраструктура и Подобект: Склад; Рехабилитация на Път ІІІ-904 /Старо Оряхово-Долни Чифлик-Гроздьово/ от км 0+000 до км 17+377,07 ЛОТ 8 - (Проект по ОПРР 2014-2020); Рехабилитация на Път ІІ-35 Плевен-Ловеч от км 13+600,47 до км 25+384,27 ЛОТ 7 - Проект по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.; Рехабилитация на Път ІІ-49 Търговище-Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87 ЛОТ 13 - Проект по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.; Рехабилитация на Околовръстен път от км 1+166 до км 1+780, с.Стряма, обл.Пловдив; Автомагистрала СТРУМА ЛОТ 3.3, участък Кресна-Сандански от км 397+000 до км 420+624-км 420+628,478: Основно трасе от км 397+000 до км 420+624-км 420+628,478, Пътен възел Кресна, Пътен възел Струмяни при км 405+648,50, Пътен възел Сандански при км 416+700, Площадки за отдих 3 и 4, Площадки за отдих 5 и 6, Пътни станции за ИТС, Видеонаблюдение на площадки за отдих 3, 4, 5, 6, Пътен възел Струмяни и Пътен възел Сандански и Мрежи от инженерната инфраструктура; АМ СТРУМА ЛОТ 4 в участъка Сандански-Кулата от км 423+800 до км 438+500-Подетап 1.2: АМ СТРУМА ЛОТ 4 участък от км 423+800 до км 424+100 (превключване на движението към АМ Струма ЛОТ 3.3); ЖП Линия № 2 София-Мездра-Горна Оряховица-Каспичан-Синдел-Варна-Реконструкция от км 55+025 до км 55+390 в междугарието Лакатник-Елисейна за неотложно укрепване на насипа на железния път чрез пилотна конструкция с дължина 140 м от км 55+030 до км 55+170 и др.

Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Газоразпределителна мрежа на гр.Генерал Тошево; Газификация на гр.Варна; Газификация на гр.Русе; Газификация на гр.Асеновград; Газификация на гр.Враца-Газоразпределителна мрежа-ІІ част; Газоразпределителна мрежа на гр.Търговище - Етап 33; Газоразпределителна мрежа на гр.Каспичан - Етап 77; Газоснабдяване на община Марица - Етап І, обл.Пловдив; Газоснабдяване на община Пловдив; Газоснабдяване на община Хасково; Газоразпределителна мрежа на гр.Генерал Тошево; Газификация на гр.Благоевград; Газоснабдяване на община Раковски; Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен - Етап 19; Разширение на ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД за ТУРЦИЯ в участъка Компресорна станция (КС) Лозенец – Очистно, съоръжение (ОС) Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол; Магистрални и локални оптични кабели към преносни газопроводи в участъка от кранов възел (КВ) Николаево до компресорна станция (КС) Полски Сеновец - Обект 1 и Обект 2; Газификация на гр.Първомай; Газификация на гр.София: район Витоша-СО, район Овча купел-СО, район Триадица-СО и район Красна поляна-СО; Газификация на община Септември, обл.Пазарджик; Модернизация (Основно обновяване) на Системи за автоматично управление на Газопреносими агрегати (ГКА) № 1, ГКА № 2, ГКА № 3, ГКА № 4 и Общистанционни системи на Компресорна станция (КС) Полски Сеновец, обл.Велико Търново; Газификация на гр.Перник - Етап ІІ: Фаза І; Газификация на гр.Радомир-Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Радомир-Етап ІІ; Газификация на гр.София-район Витоша-СО; Газоснабдяване на община Раднево; Газоразпределителна мрежа на гр.Добрич-Етап 36; Газоразпределителна мрежа на гр.Провадия-Етап 12.2 и Газоразпределителна мрежа на гр.Провадия-Етап 14; Газоразпределителна мрежа на гр.Аксаково-Етап 18; Газоразпределителна мрежа на гр.Чирпан - Етап 2017 ТТР 9С 1.2017; Газоснабдяване на община Садово; Газификация на гр.Благоевград - Етап І; Газификация на гр.Дупница - Етап І; Газоснабдяване на община Раковски  - Етап 2017; Газификация на гр.Луковит-Етап 15; Газоснабдяване на община Габрово; Газификация на гр.София – район Лозенец и район Овча купел и др.

Съоръжения в областта на електроснабдяването и телекомуникациите:

Реконструкция на Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Бучино - Етап І: Участъка от ОРУ ТЕЦ Република до стълб № 41; Кабелна ел.захранване 20 кV и ЗРУ 20 кV - /МКТП 1000 кVА 20/0,4 кV с МКРУ 20 кV/ - с.Бели брод, общ.Бойчиновци, обл.Монтана; Реконструкция на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Славяни, с.Рупите и с.Генерал Тодоров, общ.Петрич, обл.Благоевград; Реконструкция на въздушна електроразпределителна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла в гр.Долна баня, Софийска обл.; Реконструкция на въздушна електроразпределителна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла в с.Априлово, общ.Горна Малина, Софийска обл.; Кабелно отклонение Ботевград-Ботевград-2-Фаза-2 към строеж: Кабелно отклонение от Оптична кабелна линия Враца - София ОКЛ1 на ДА Електронно управление (ИА ЕСМИС); Реконструкция на Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Фенел на две тройки проводници тип АСО-400 и изграждане на оптична връзка от подстанция Марек до ВЕЦ Рила, гр.Дупница, обл.Кюстендил; Кабел 20 кV от подстанция Стралджа до Възлова станция Ново село, обл.Сливен; Основен ремонт на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Преспа - п/ст Северни Родопи-п/ст Смолян; Основен ремонт на Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Химик от Подстанция Марица-Изток до Подстанция АТЗ - гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора; Основен ремонт на въздушна линия (ВЛ) 110 кV Арда в участъка от п/ст Димитър Канев до стълб № 87 - с.Въгларово, с.Тракиец, с.Гълъбец, с.Николово и с.Широка поляна, обл.Хасково; Основен ремонт на ВЕ 110 кV Граничар в участъка от стълб № 218 до п/ст Елхово, обл.Ямбол; Основен ремонт на въздушен електропровод 110 кV Божур, гр.Симитли – гр.Разлог, обл.Благоевград;

Оптична кабелна магистрала Батулци-Николаево-Плевен и локален оптичен кабел Златна Панега; Реконструкция и модернизация на Телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски-Горна Оряховица - Етап ІІ от строеж: Реконструкция и модернизация на Телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП Национална Компания Железопътна инфраструктура (ДП НКЖИ) по обособени позиции;

По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на к.к.Боровец; Изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа по 13 улици в Централна Градска част на гр.Лом - Етап І от строеж: Интегрирано управление и пречистване на водите в гр.Лом; Реконструкция и модернизация наводопроводна мрежа на с.Раздел, община Дулово, обл.Силистра; Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Божурище - Етап ІІ, Софийска област; Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв.Парчевич - Етап І и Етап ІІ и Външно кабелна електрозахранване НН на КПС-гр.Раковски, обл.Пловдив; Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод Джаферица-Канал Джаферица на км 4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и махали, община Велинград - Участък ІІ и Участък ІІІ; Водоснабдяване на с.Пресека, мах.Горна Пресека, община Кирково, обл.Кърджали;

МВЕЦ Забърдо на река Забърдска с подобекти: Техническа сграда и ТП 20/0,4 кV, 1250 кVА, Корекционна стена и плочест водосток, Пътна връзка към площадката на МВЕЦ и Присъединяване към ел.разпределителната мрежа с кабел 20 кV; МВЕЦ Стакевци с номинална мощност 215 кW, Сграда на централата и Напорен тръбопровод и водохващания на река Стакевска и на река Илийна;

Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия, обл.Плевен - Етап І и Довеждащ колектор към ПСОВДоизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на к.к.Боровец, общ.Самоков, Софийска област; Подобряване на водоснабдителната мрежа на Летище Бургас - (Изграждане на водопровод с ПЕВП тръби Ф90 за захранване на съществуващ резервоар за питейно-битови нужди); Канализационно-Помпена станция (КПС)-5 - Главна, напорна канализация до О.Т.31, довеждаща канализация от О.Т.134 и О.Т.73, реконструкция на водопроводната мрежа в кв.9, кв.14, кв.15 и кв.16 - к.к.Св.Св.Константин и Елена, обл.Варна; Водоснабдяване и канализация на част от с.Войняговци, -район Нови Искър, обл.София-град; Реконструкция на водопровод и канализация по бул.Сливница, бул.Дондуков, бул.Васил Левски, гр.София; Канализация и водоснабдяване на кв.Бенковски, район Сердика, гр. София; Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор и водопровод по ул.Любен Каравелов и бул.България-гр.Септември, обл.Пазарджик; Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Старосел, общ.Хисаря, обл.Пловдив; Водоснабдяване на с.Ярджиловци, обл.Перник; Канализация на кв.Делниче и кв.Бор - гр.Батановци, обл.Перник;

Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди Радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема - АЕЦ КозлодуйЙ, с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца; Депо за неопасни производствени отпадъци, гр.Белослав, обл.Варна; Закриване и рекултивация на съществуващо Депо за Битови отпадъци (ДБО)-гр.Главиница, обл.Силистра;

Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр.Враца - Етап І: Подобект от строеж: Интегриран проект за Воден цикъл на гр.Враца; Доизграждане на водоснабдителната система на гр.Вълчедръм, обл.Монтана; Уличен водопровод и канализация - Етап І и Етап ІІ – гр.Пловдив; МВЕЦ Ракочевица с подобекти: Сграда-централа, Водохващане на река Ракочевица, Напорен тръбопровод за МВЕЦ Ракочевица и Кабелни линии 20 кV за външно ел.захранване - с.Долно Осеново, общ.Симитли, обл.Благоевград; Микро Водноелектрическа централа (МВЕЦ) Дълга река с подобекти - общ.Тетевен, обл.Ловеч; МВЕЦ Белица-Сградоцентрала, водохващане и напорен водопровод - Етап І и Етап ІІ и Кабелна линия 20 кV за МВЕЦ Белица, гр.Белица, общ.Белица, обл.Благоевград; Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.Сребърна-район Лозенец-гр.София.

Реконструкция на ГПСОВ-гр.Враца-Подобект от: Интегриран проект за Воден цикъл на гр.Враца; Поетапно закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на Депо за неопасни производствени отпадъци върху съществуващ сгуроотван на БРИКЕЛ ЕАД-гр.Гълъбово - Етап І - гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора; Закриване и рекултивация на общинско Депо за твърди Битови и неопасни отпадъци (ДТБНО) в землището на гр.Кнежа, обл.Плевен; Разширение и реконструкция на Пречиствателна станция за Отпадъчни води (ПСОВ)-гр.Тервел.

Приети и въведени в експлоатация през 2018г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на Църквата Свети Архангел Михаил-гр.Трявна, обл.Габрово; Консервация и реставрация на Църква Св.Йоан Алитургетос, гр.Несебър, обл.Бургас - Етап І: Дейности по следните части: Архитектура, Конструкции, Заздравяване на земната основа, Реставрационна технология, Реставрация на каменната пластика, Електро, Художествено осветление, ПБЗ и ПБ; Реставрация, консервация и експониране на Църква Св.Архангел Михаил, гр.Рила, обл.Кюстендил - Етап І: Средновековна църква; Ремонт, реставрация, благоустрояване и вертикална планировка на околното пространство на Манастир Свети пророк Илия, гр.Тетевен, обл.Ловеч.

Многофункционална обществена сграда - Етап І: Културен център – гр.Несебър.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Основен ремонт и обновяване на СОУ Д-р Петър Берон-гр.Пазарджик - (ОП Региони в растеж 2014-2020); Основен ремонт и обновяване на СОУ Димитър Гачев-гр.Пазарджик - (ОП Региони в растеж 2014-2020); Ремонт и обновяване на ОУ Христо Ботев-гр.Пазарджик; Ремонт и обновяване на Общежитие на СОУ Георги Бенковски-гр.Пазарджик; Разширение-пристройка и надстройка на сграда на ПАЕГ и 112 ОУ, гр.София; Вътрешни ремонти и пожарна безопасност, преустройство на кухненски блок, достъпна среда, благоустрояване на двора на СОУ Владимир Комаров, гр.Велико Търново; Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Професионална Гимназия по Икономика Д-р Иван Богоров и основен ремонт на ОУ Антон Страшимиров, гр.Варна; Реконструкция и модернизация на Плувен басейн в СОУ Христо Проданов в гр.Карлово; Реконструкция и обновяване на ПАГ Н.Й.Вапцаров, включващо Сграда А-Учебен корпус и Сграда С-Физкултурен салон и спортна площадка и Сграда В-Работилница за практическо обучение, гр.Бяла Слатина и др.

Лечебни заведения:

Отделение за продължително лечение и рехабелитация към МБАЛ Авис Медика-гр.Плевен; Преустройство и ремонт на Кардиологично отделение с обособяване на структура за Инвазивна кардиология-Блок Б, ет.5, гр. Смолян; Отделение за продължително лечение и рехабелитация към МБАЛ Авис Медика-гр.Плевен; Основен ремонт на ОиВ и Електро инсталацията на Клиника по Анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр.Пловдив; Отделение по Трансфузионна хематология към МБАЛ-Бургас - (Преустройство на блок № 6 от МБАЛ-Бургас за Отделение по Трансфузионна хематология); Многопрофилна болница за Активно лечение (МБАЛ) с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси, подземен гараж - Етап І, гр.София, м.Манастирски ливади; Многопрофилна болница за Активно лечение (МБАЛ) Св.Иван Рилски – гр.Габрово; Отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ-Бургас - (Пристройка и преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 на УМБАЛ-Бургас в Отделение за кожно-венерически заболявания) и др.

В областта на спорта:

Основен ремонт на Стадион Дружба -гр.Кърджали; Реконструкция и модернизация на Стадион Лудогорец-Арена, гр.Разград; Модернизиране на Стадион Огоста, гр.Монтана; Спортна зала - Покрита ледена пързалка, с.Кранево, общ.Балчик; Спортен комплекс в гр.Бургас; Многофунционална спортна зала в гр.Шумен и др.

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

Крайпътен Търговски комплекс Люлин - гр.София, район Овча купел-СО; Производствено-складова и търговска база на Макс Електроникс ООД - с.Григорево, общ.Елин Пелин, обл.Софийска; Супермаркети ЛИДЛ в райони Красно село, Люлин, Витоша и Връбница, гр.София; Супермаркети ЛИДЛ в градовете Пловдив, Варна и Созопол; Строителен супермаркет ПРАКТИС, гр.Велико Търново; Магазин Практикер, гр.Шумен;

Производствени сгради:

Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, гр.Добрич; Фуражен завод, Силозно стопанство и обслужващи сгради, гр.Добрич; Предприятие за Рафиниране на растителни масла, гр.Ямбол; Предприятие за производство на конструктивни и електрокомпоненти за авиоиндустрията ЛАТЕКОЕР, с.Равадиново, обл.Пловдив; Производствена сграда за Специална продукция ЛЛБ-6А в Арсенал АД - гр.Казанлък, обл.Стара Загора; Дестилерия за етерични масла, Цех за производство на ароматизатори и сондажен кладенец за технологично водоснабдяване – гр.Каварна, обл.Добрич; Лаборатория към Цех готови Лекарствени средства – гр.Пещера, обл.Пазарджик; Цех за преработка и съхранение на етерично-маслени култури - с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол; Производствена база АНФО - с.Панагюрски колонии, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик; Цех за производство на Пластмасови изделия - с.Болярци, общ.Садово, обл.Пловдив; Пристройка за модернизация на Инсталация за преработка на Сплав ДОРЕ в КЦМ АД-гр.Пловдив

4. Показател: Дейност по извършване на проверки на строежи и строителни книжа

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През 2018г. от експертите на ДНСК са извършени общо 13 070 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 106 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Извършени са 5 963 проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на територията на цялата страна.

- Извършени са проверки на над 120 функциониращи бетонови възли и асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Не са установени нарушения.

- През 2018г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на шест броя строежа –на територията на област София, област Благоевград, област Русе и област Добрич. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия  за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2018г. са извършени 24 185 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, във връзка с получени 23 602 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 28 018 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 324 заповеди, от които 56 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 104 административнонаказателни производства срещу главни архитекти, длъжностни лица на общинските/районните администрации и участници в строителството и са издадени 49 наказателни постановления за налагане на глоби за сума в размер на общо 42 200 лв. и 5 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност 220 000 лв. на юридически лица, извършили оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5, т.3 и т.4 ЗУТ.

5. Показател: Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2018г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 593 индивидуални административни акта в т.ч.:

- 268 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 47 за отмяна на посочените актове.

- 56 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 20 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 47 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 7 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 38 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 157 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 1 634 съдебни производства.

6. Показател: Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2018г. са съставени общо 601 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Показател: Проведени административнонаказателни производства

Издадени са 479 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 885 770 лв. и 99 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Показател: Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2018г. ефективно са изпълнени 48 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г. Премахнати са 44 незаконни строежа на територията на областите: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Бургас, Стара Загора, Сливен, Варна, Русе, Ловеч и Монтана.

Премахнати са 4 базови станции на мобилни оператори на територията на области:  Русе, Велико Търново и Кърджали.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 6 328 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени 5 911 от тях.

В изпълнение на предоставените от Устройствения правилник на ДНСК правомощия за упражняване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията, от Регионалните отдели Национален строителен контрол към Регионалните дирекции за национален строителен контрол през 2018г. са извършени 310 комплексни планови проверки на общински/районни администрации. В резултат на установените административни нарушения са образувани общо 97 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 49 наказателни постановления в размер на 42 200 лв.

9. Показател: Разработени нормативни актове и проекти на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите – обнародвани:  Наредба № Е-РД-04-1 от 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (ДВ, бр. 6 от 2018 г.); Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.); Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2018 г.); Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 63 от 2018 г.); Наредба РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътищата – (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г.); НИД на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (обн., ДВ бр. 99 от 2018 г.); разработени с междуведомствени работни групи и на различен етап на процедиране: НИД на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.), НИД на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.), НИД на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.); НИД на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.); Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон; Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и въвеждане в експлоатация на точки за зареждане с водород; Наредба за условията и редът за извършване на проверката за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от ЗЕЕ; Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи; Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура; Разработване на проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура.

10. Показател: Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им.

- Извършени проверки (на място) на лица за оценяване на строителни продукти – 41 бр. проверки на място ( 24 бр. на оправомощени органи по смисъла на приложение V от Регламент (ЕС) № 305/2011, 16 бр. на лица за оценяване на съответствието с националните изисквания и 1 бр. извънредна проверка);

- Извършено нотифициране (обявяване) пред ЕК и държавите - членки на ЕС на лица за оценяване на строителни продукти  - 18 бр.;

- Участие в 1 бр. заседание на Консултативна група за подготовка и разработване на делегирани актове за строителни продукти, съгласно чл. 60 на Регламент (ЕС) 305/2011 и чл. 290 от Договора за функционирането на ЕС;

- Участие в 1 бр. заседание на Постоянния комитет по строителство, съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) № 305/2011;

- Участие в 2 бр. заседание на Звената за контакт относно продукти в строителството, на държавите - членки на ЕС;

- Участие в 1 бр. заседания на AdCo групата на нотифицираните лица към ЕК;

- Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 7 бр. проекта за изменение на мандати за строителни пордукти и на 8 бр. проекта на делегирани актове на ЕК.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика, геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации

4.5.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 722 800 | 7 116 275 | 7 044 320 |
|  | Персонал | 5 425 200 | 5 371 855 | 5 368 701 |
|  | Издръжка | 2 097 600 | 1 541 921 | 1 521 443 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 202 499 | 154 176 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 722 800 | 7 116 275 | 7 044 320 |
|  | Персонал | 5 425 200 | 5 371 855 | 5 368 701 |
|  | Издръжка | 2 097 600 | 1 541 921 | 1 521 443 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 202 499 | 154 176 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 2 400 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 2 400 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 2 400 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 722 800 | 7 116 275 | 7 044 320 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 722 800 | 7 116 275 | 7 046 720 |
|  | Численост на щатния персонал | 436 | 416 | 343 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.5.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2018 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта. През 2016 година, с изменението на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. 	Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2018 г. са отчетени приходи от такси в размер на 
10 млн. лева.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

От 15.11.2016 г. са в сила промени в Тарифа № 14 (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР), с които се определиха нови такси на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.), в сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 – те СГКК. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходимите документи, цена и  срок за изпълнение и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването с кадастрална информация се извършва и чрез отдалечен достъп, през Интернет, на принципа “Обслужване на едно гише”.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрени КККР. През 2018 г. са открити 4 изнесени работни места, с което общият им брой е 95. В осем от районните администрации на Столична община са открити изнесени работни места – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Илинден, Подуяне, Слатина и Триадица, както и 2 офиса в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ № 5 и на ул. „Кракра“ № 3.

АГКК има сключени споразумения с 80 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от КККР, като оправомощените за това общински служители са 269.

През 2018 г. изпълнителният директор на АГКК, на основание чл. 55, ал. 9 от ЗКИР оправомощи служители на общинските служби по земеделие, за териториите с одобрени КККР, да подпомагат СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонда.

С промените в ЗКИР, извършени през 2016 г. (обн. ДВ. бр. 57 от 26.07.2016 г.), се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Увеличени са каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на услуги от КККР:

- на място – на гише, в която и да е СГКК, независимо от местонахождението на имота;

- в изнесено работно място на АГКК;

- чрез куриерска или пощенска услуга, до посочено от заявителя място;

- по електронен път – чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи – като електронен документ – по електронен път или на хартиен носител – на гише – в избрана от заявителя приемна на СГКК или в изнесено работно място.

На нотариусите от 2014 г. им предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

За централните и териториални администрации е създадена нормативна възможност за достъп до информационната система на кадастъра, с цел да извършват справки, да заявяват и получат електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица,  които са им необходими за провежданите от тях административни процедури. Към 31.12.2018 г. АГКК има 119 бр. сключени споразумения с централни и териториални администрации за предоставяне на  достъп до кадастрални данни, чрез информационната система на кадастъра.

- Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През 2018 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 13 бр. общински центрове - гр. Белоградчик, гр. Велинград, гр. Горна Оряховица, гр. Грамада, гр. Елена, 
с. Кайнарджа, гр. Кнежа, гр. Мездра, с. Ситово, гр. Сухиндол, с.Чупрене, гр. Чирпан и 
гр. Ябланица и на 81 бр. населени места в общини Батак, Берковица, Брезник, Варна, Видин, Габрово, Долни Дъбник, Кюстендил, Луковит, Мездра, Монтана, Нова Загора, Пещера, Полски Тръмбеш, Ракитово, Разлог, Сухиндол и Тетевен, на урбанизираните територии на общински центрове гр. Златица и гр. Суворово и 18 бр. населени места в общини Вълчи дол, Плевен и Суворово.

В процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 8 бр. общински центрове-гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Момчилград, гр. Неделино, гр. Перущица, гр. Трън, с. Чавдар и с. Черноочене и на 40 бр. други населени места от области Велико Търново, Девин, Долни Дъбник, Костенец, Котел, Луковит, Севлиево, Трън, Чепеларе, Черноочене и Ябланица и на урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Божурище, гр. Вълчи дол, гр. Долна баня, гр. Пирдоп, гр. Сливница и с. Челопеч и 142 бр. населени места в общини Белослав, Божурище, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Долна баня, Пазарджик, Пирдоп, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

По обявена през м. март 2018 г. процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове - гр. Аксаково,  с. Гърмен, гр. Кресна и с. Струмяни и на други населени места в общини Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Сандански, Симитли, Струмяни и др. е издадено Решение на изпълнителния директор на АГКК за избор на изпълнители и през м. януари 2019 г. се сключиха договори по шест от обособените позиции. За останалите шест обособени позиции няма избрани изпълнители и обектите ще бъде включени в обществени поръчки, които ще се открият през 2019 г.

Обявени са по реда на ЗОП процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове -  гр. Антоново, гр. Генерал Тошево, гр. Долни чифлик, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил и гр. Хисаря, както и на 250 бр. населени места в общини Антоново, Бяла, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Генерал Тошево, Долни чифлик, Златоград, Исперих, Каспичан, Нова Загора, Нови пазар, Полски Тръмбеш, Поморие, Ружинци, Самуил, Севлиево, Силистра, Смядово, Сунгурларе и Трявна.

И през 2018 г. се изпълняваха дейностите по стартиралия в края на 2016 г. процес на преобразуване на КВС  в КККР, регламентиран с изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.). В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 1860 бр. землища, попадащи във всички области, с изключение на София град, за която има одобрена КККР. Очакваме дейностите по преобразуването да приключат през 2019 г., с което 96% от територията на страната ще е покрита с КККР, като на практика ще остане за довършване урбанизираната територия на голям брой малки населени места.

През 2018 г. са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти с площ от 409 дка и 320 броя имоти, представляващи съответно 0,001% от площта и 0,006% от броя на имотите на създадените през същия период кадастрална карта и кадастрални регистри, възложени от АГКК.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

- Отстраняване на явна фактическа грешка на земеделските територии

През м. май 2018 г. е открита процедура по ЗОП за възлагане отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово.

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ. бр. 57 от 22 юли 2016г.) за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и местно значение, жп. линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно-охранителни зони пояс „I“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

- Геодезия и картография

Изпълнените в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. дейности са:

- 1. Успешно е реализиран първият съвместен проект „Свързване на нивелачните мрежи на Р Македония и Р България“ в изпълнение на Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията и кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни между Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония и Агенцията по геодезия, картография и кадастър на Република България. В резултат:

- за първи път се осъществи свързване на държавните нивелачни мрежи, както и на държавните гравиметрични мрежи на двете страни като е създадена необходимата предпоставка за привързване на македонската Държавна нивелачна мрежа към Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN);

- осигурена е единна височинна основа за всички инженерно-геодезически работи, свързани с икономиката, инфраструктурата, инвестиционното проектиране, науката и отбраната при реализиране на двустранни проекти;

- приложена е изцяло Наредба № РД-02-21-1 от 9 юли 2015 г. за Държавната нивелачна мрежа, по отношение извършване на измервания и тяхната обработка, което донесе практическа полза, както и има научна стойност.

2. Приета е геодезическата основа за създаване на кадастралната карта за територията на с. Падала, област Кюстендил и с. Попович, област Варна;

3. След проведена процедура по реда на ЗОП с предмет „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“ по 14 (четиринадесет) обособени позиции са сключени договори. В края на 2018 г. са приети  ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общините в  областите Видин, Враца, Монтана и София област.

4. Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

5. Поддържане и актуализиране на съхраняваните в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от АГКК, поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд и предоставяне на услуги от съхраняваните материали и данни;

6. За спазване изискванията на ISO 9001 за ежегодна проверка точността на измервателни изделия е извършена проверка и профилактика на геодезическите инструменти (тотални станции – 63 броя и 1 брой дигитален нивелир), собственост на АГКК.

7. Осъществен е контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи: ЙОКТО, СмартБул.Нет и ГеоНет, като са приключени дейностите за първия период на мониторинг;

8. Приключени са преговорите за сключване на рамково споразумение с Националния институт по геофизика, геодезия и география – департамент „Геодезия“ и Института по океанология при Българската академия на науките за осигуряване на научното и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море;

9. Възобновени са контактите с Норвежката картографска агенция (Kartverket) с намерения за осъществяване на съвместен проект за повишаване административния капацитет на АГКК за разработване на необходимата нормативна уредба, изготвяне на технически продуктови спецификации и придобиване опит в изработването на базови топографски карти. Планира се изработването на базова топографска карта за определен пилотен район на страната, което се разглежда като начален компонент в изработването на пълна и актуална карта на цялата страна.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

През 2018 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 2 658 194 единици информация.

Геокартфонд са предоставили 2 024 бр. услуги, в т.ч. 1 332 бр. по електронен път.

През 2018 г. оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации) са заявили и предоставили 111 967 бр. автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През 2018 г. през кадастралната административна информационна система (КАИС) - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 622 153 бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Разработване на нормативни актове

През 2018 г. са разработени следните нормативни актове :

I. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Работна група, състояща се от представители на АГКК и на браншовите професионални организации в областта на геодезията и кадастъра – Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Асоциация на геодезическите фирми, разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР).

Разработения проект на ЗИД на ЗКИР е приет на от Министерския съвет на 27.02.2019 г., предстои внасянето му за разглеждане от Народното събрание.

Проектът на ЗКИР предвижда следните по-съществени изменения:

- Урежда се възможността лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат дейността на СГКК, като предоставят на хартиен носител, най-търсените официални документи (скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни). Правоспособните лица ще предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Тази дейност на правоспособните лица ще се контролира от АГКК. Целта на изменението е подобряване на административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Необходимостта, от подпомагане дейността на СГКК, е следствие от увеличаване на териториалното покритие на страната с КККР и съответно нарасналия брой заявления за услуги, изпълнението на които не може да се обезпечи с наличния брой служители.

2. Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки две  години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс. Целта е да бъде гарантирано, че правоспособните лица притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на геодезията, картографията и информационните системи, с оглед практическото приложение, качествено изпълнение на възложената им кадастрална дейност от държавата или от собствениците на имоти.

3. Въвежда се диференциране на санкциите спрямо поредността на извършване на нарушението. При първо нарушение ще се налага глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение ще се отнема правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Съществуващата към момента уредба не дава възможност за налагане на глоба или имуществена санкция като първа стъпка, а се пристъпва директно към най-тежката санкция - отнемане на правоспособност.

4. Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти.

5. В ПЗР към ЗИД на ЗКИР се извършват изменения и допълнения на Закона за геодезията и картографията (ЗГК). Измененията в ЗГК са редакционни и са с цел актуализиране и прецизиране на текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни или непълни, или не съответстват изцяло на дейностите, регламентирани в други нормативни актове, или на практическото изпълнение вследствие въвеждане на най-съвременните технологии в геодезическата практика.

II. Изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове:

В изпълнение на § 4 от ПЗР на Наредба № РД-02-21-1 от 9 юли 2015 г. за Държавната нивелачна мрежа, в сила от 21.07.2015 г, от комисия от експерти на АГКК, е приет проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През 2018 г. са регистирани 81 правоспособни лица, от които 55 физически и 26 юридически лица.

4.6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” показателите за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност 2018 г. | Отчет 31.12.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 4 500 000 | 4 124 906 |
| 2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 500 | - |
| 3. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 1 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

По т. 1 – Създаването на КККР (одобрени – 3 973 419  ха, приети – 20 734 ха и в процес на изработване – 130 753 ха). Показателят не е напълно изпълнен, поради забавяне в процеса на преобразуване на КВС в КККР, след структурни промени, довели до намаляване на състава на служителите извършващи тази дейност. Поради неотпускане на нови щатни бройки на АГКК, част от бройките, определени за преобразуването, бяха пренасочени към СГКК.

По т. 2. - През второто полугодие на 2018 г., в рамките на гореописания съвместен проект между АГКК и АКНИ – Република Северна Македония са измерени 72.8 km   нивелачни линии I клас (гранични връзки). Показателят не е изпълнен. Бе преценено, че не е целесъобразно и научно-технически оправдано да се стартира процедура за преизмерване на нивелачни линии I клас преди влизане в сила на актуална инструкция за Държавната нивелачна мрежа (действащата към края на 2018 г. инструкция е от 1980 г. и не отговаря на изискванията на наредбата нито на съвременните технически изисквания и технологии).

По т. 3 - Мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна. Показателят не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мареографните станции в Иракли и Ахтопол в работно състояние, както поради премахването на мареографната станция в Бургас.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

4.6.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 19 735 400 | 15 373 761 | 15 285 842 |
|  | Персонал | 6 603 800 | 6 879 128 | 6 879 036 |
|  | Издръжка | 8 933 400 | 6 716 433 | 6 650 100 |
|  | Капиталови разходи | 4 198 200 | 1 778 200 | 1 756 706 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 19 735 400 | 15 373 761 | 15 285 842 |
|  | Персонал | 6 603 800 | 6 879 128 | 6 879 036 |
|  | Издръжка | 8 933 400 | 6 716 433 | 6 650 100 |
|  | Капиталови разходи | 4 198 200 | 1 778 200 | 1 756 706 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 23 337 | 23 337 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 23 337 | 23 337 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 2 081 689 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 2 081 689 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 23 337 | 2 105 026 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 19 735 400 | 15 397 098 | 15 309 179 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 19 735 400 | 15 397 098 | 17 390 868 |
|  | Численост на щатния персонал | 397 | 417 | 394 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г.  Участници в изпълнението на проекта бяха АГКК и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност  38 млн. евро.

От 2016 година АГКК изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2018 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 31.12.2018 г. постигнатите резултати по дейности са:

- Създаване на КККР в цифров вид – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и договорите се изпълняват.

- Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – към м. 01‘2019: проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 11 обособени позиции и предстои сключване на договори.

- Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – предстои подаване на искане за промяна на проекта, с което тази дейност да отпадне.

- Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра – обявени са обществени поръчки. Процедурата за надграждане на информационните системи е спряна във връзка с подадена жалба. Процедурата за технологичен надзор е в процес на оценка.

- Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.

- Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция.

4.6.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие.

През 2018 г. дейностите по изпълнение на програмата са допринесли за непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; недопускане на несъстоятелност на търговски субекти; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост; следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

- Реформата в сектор „Води”.

Редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРРБ свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги. Стратегически документ е Закона за водите, като са заложени и следните специфични цели:

- подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз;

- създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията;

- повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Разработване на вътрешно–ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция „ТДК“ свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- Съставяне и поддържане на регистри:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия.

Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ  и предоставяне на информация  за  тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

 Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  /ЗПУКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона.

- Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие.

Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

 преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества предложения, документи и справочен материал;

 изготвяне на становища, доклади или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

 внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните работни групи и комисии в МРРБ;

 изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

- Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на търговските дружества.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на управленски решения;

предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно и годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопански субекти - търговски дружества, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ;

организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие;

изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им;

съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП;

изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи;

организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

- Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие;

обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина;

осигуряване на достъпа до финансови ресурси, чрез кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти по реда на Закона за обществените поръчки, с цел осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП;

методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

- Изпълнение през 2018 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор „Води“ и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Закона за водите.

    - Отчет за изпълнението на програмата

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 667 800 | 773 913 | 773 490 |
|  | Персонал | 559 800 | 724 100 | 723 882 |
|  | Издръжка | 108 000 | 49 813 | 49 608 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 667 800 | 773 913 | 773 490 |
|  | Персонал | 559 800 | 724 100 | 723 882 |
|  | Издръжка | 108 000 | 49 813 | 49 608 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 667 800 | 773 913 | 773 490 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 667 800 | 773 913 | 773 490 |
|  | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 24 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) | бр. | 72/62 | 66/59 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 10000/5000 | 25500/17500 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 35/3 | 30/8 |
| 4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 480 000 | 483 000 |
| 5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 240 000 | 169 000 |
| 6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 1 | 2 |
| 7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД | бр. | 1 | 1 |
| 8. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 2 | 3 |
| 9. Издадени протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД | бр. | 65 | 15 |
| 10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/20 | 1/20 |
| 11. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 20/2 | 7/0 |
| 12. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 92 | 147 |
| 13. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 6 | 17 |
| 14. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 4 | 6 |
| 15. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 3 | 5 |
| 16. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | брой | 1 | 0 |
| 17. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 25 | 25 |
| 18. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 123 | 950 |

4.7.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „Концесии и търговски дружества“.

4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

4.8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 118 400 | 2 790 200 | 2 789 539 |
|  | Персонал | 1 234 300 | 2 008 092 | 2 009 080 |
|  | Издръжка | 675 100 | 716 763 | 722 760 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 65 345 | 57 699 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 118 400 | 2 790 200 | 2 789 539 |
|  | Персонал | 1 234 300 | 2 008 092 | 2 009 080 |
|  | Издръжка | 675 100 | 716 763 | 722 760 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 65 345 | 57 699 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 39 390 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 39 390 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 39 390 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 118 400 | 2 790 200 | 2 789 539 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 118 400 | 2 790 200 | 2 828 929 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 101 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени към 31.12.2018 г. са 132 и надхвърлят планираните;

- Обработени документи – през 2018 г. в НБД „Население” са обработени  3 585 166 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните;

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 2 918 290 лица. Броят на актуализираните записи през 2018 г. надхвърлят планираните;

- Сертификати –  през 2018 г. има издадени 138 сертификата. Броят на актуализираните сертификати надвишава целевите стойности за 2018 година;

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2018 г. са извършили 415 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки надвишават целевите стойности за 2018 година;

- Брой обучения и семинари – проведени са 77 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения е значително надвишава броя на планираните за 2018 година;

- Указания и ръководства – изготвени са 3 указания, които са предназначени за служителите по гражданска регистрация в общинските администрации. Указанията са следните:

- актуализиране данните на лица, освободени от българско гражданство;

- актуализиране данните на лица с некоректен адрес;

- изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

- Нормативни документи – през 2018 г. са дадени становища по 7 проекта за нови или за изменение на нормативни актове. Съгласувани са 1172 проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като за 7 от тях са изготвени становища. Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните;

- Обработени преписки – в дирекцията през 2018 г. са постъпили 4 605 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2018;

- Извършени справки от НБД „Население” – разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 90 000. Броят на извършваните справки съответства на планираните стойности;

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”;

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС);

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 670 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите съответства на броя на планираните;

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 21 частични избори и 1 местен референдум;

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 17 подписки.

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2018 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават.

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

|  | Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване" | Мерна единица | Целева стойност 2018 | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1 | Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 132 |
| 2 | Обработени документи | бр. | 3650000 | 3585166 |
| 3 | Актуализирани записи в НБД “Население“ | бр. | 1800000 | 2918290 |
| 4 | Сертификати | бр. | 125 | 138 |
| 5 | Извършени проверки | бр. | 350 | 415 |
| 6 | Брой обучения и семинари | бр. | 15 | 77 |
| 7 | Указания и ръководства | бр. | 5 | 3 |
| 8 | Нормативни документи | бр. | 40 | 1172 |
| 9 | Обработени преписки | бр. | 2000 | 4 605 |
| 10 | Извършени справки от НБД “Население” | бр./ден | 90000 | 90000 |
| 11 | Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| 12 | Информационни системи, на които се предоставят данни | бр. | 7 | 7 |
| 13 | Потребители | бр. | 1900 | 2670 |
| 14 | Проведени избори и референдуми | бр. | 30 | 21 частични избори и 1 местен референдум |
| 15 | Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление | бр. |  | 17 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер.

- Обработени документи – през отчетния период  в НБД „Население” са обработени 3585166 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 2 918 290 лица. Броят на актуализираните записи през полугодието на 2018 г. са относими към планираните.

- Сертификати –  през отчетния период има издадени 138 сертификата.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през полугодието на 2018 г. са извършили 415 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки е значително над половината от целевите стойности за 2018 година.

- Брой обучения и семинари – проведени са 77 обучения на общински служители.

- Указания и ръководства – изготвено е 3 указание във връзка с актуализиране данните на лица, освободени от българско гражданство.

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

- Нормативни документи –Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – Броят на обработените преписки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2018.

- Извършени справки от НБД „Население” –Разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 90 000.

- Общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 670 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите през отчетния период значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – 21 частични избори и 1 местен референдум .

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са общо 17 подписки.

4.8.6.  Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.

4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

4.9.1  За отчетния период 01.01.- 31.12.2018 г. по програмата са извършени следните дейности:

- Административно обслужване и човешки ресурси

- Отдел „Управление на човешките ресурси“

1. Организиране  на  дейността по набирането и подбора на персонала: Проведени са 51 конкурсни процедури по набиране на персонал и 26 процедури по мобилност – постоянна и временна. Изготвени 565 проекти на индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, както и други 229 заповеди, свързани с дейността по управление на човешките ресурси. Изготвени всички проекти на заповеди, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на МРРБ.

2. Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала:

Изготвен е Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2018 г. - като средство за професионално и служебно развитие на служителите.  Осъществена е организация и координация по проведени 273 обучения на служители на МРРБ в Института по публична администрация и други обучаващи институции.

3. Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите:  организирани и проведени 49 подбора за повишаване в длъжност.

4.Осъществена организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове.

5.Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена, както и промени, произтичащи от нормативен акт.

6.Поддържане на актуална информация в Административния регистър от компетентността на отдела: обяви за конкурси, организационна структура на МРРБ.

7. Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздели I, II, IV  от Годишния доклад за състоянието на администрацията.

8.  Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия - 4801 бр.;

9. Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 1024 бр.;  Дейности по обжалване на болнични листове на служители от МРРБ – 55 бр., проследяване на решенията на ЛКК/ТЕЛК относно обжалваните болнични листове и обработването им в зависимост от решенията на комисиите.

- Отдел „Административно обслужване“:

Отдел “Административно обслужване” участва активно при изготвянето и въвеждането на Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в МРРБ като изготви Приложения № 3, 4, 5, 7, 8. Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството, обновено е таблото и информационните материали в Центъра за административно обслужване.

Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив.

Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от  Самооценка на административното обслужване.

Обработените документи към 31.12.2018 г. са както следва – 45 323 бр. входящи, 30 348 бр. изходящи и 11 036 бр. вътрешни документи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

През миналата година отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготви и разпространи над 710 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 38 интервюта. Отговорено е на над 60 запитвания от медии. Събрани са справки от дирекциите и е подготвена информация за 144 публични събития или посещения в страната с участието на министъра или заместник-министрите, сред които различни форуми, инспекции или откриване на важни инфраструктурни проекти, финансирани от програми на МРРБ обекти и др. Обезпечени бяха и срещите на ръководството на министерството с браншови организации. Съгласувани са 224 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 174 поздравителни адреса от името на министъра или заместник-министри. Изготвени са 128 заповеди за командировки на служители на министерството.

В изпълнение на ангажиментите си като секретариат на Дунавската стратегия, отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“, през 2018 г. организира три срещи във връзка с Българското председателство на Стратегията както и участва в организацията на Седмия Годишен форум, проведен на 18-19 октомври в София и в съпътстващите го събития. Отделът участва и в организацията на провеждането на Деня на Дунав в гр. Русе в края на м.юни 2018 г.

Отделът подпомогна организацията на четирите срещи от Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, организирани от ГД „СППРР“, посветени на териториалното сближаване и градския дневен ред, както и на няколко събития, организирани от трети страни с подкрепата на МРРБ.

Подготвено и обезпечено беше провеждането на визити у нас на Сухейл Фазлиу, министър на местното самоуправление на Република Македония; вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Пол Станеску в гр. Русе; и Н.С. Отажонов, вицепремиер на Узбекистан и председател на узбекската част на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Бяха подготвени и одобрени от Министерски съвет документи от ресора на МРРБ, свързани с международно сътрудничество: като Меморандум за разбирателство между МРРБ и Министерството на местното самоуправление на Република (Северна) Македония; Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Протокол за изменение и допълнение на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав, подписан на 28 октомври 2014 г.в гр. Букурещ, Румъния, като основа за водене на преговори; Рамково споразумение с потенциали китайски инвеститори за сътрудничество при реализацията на приоритетни инфраструктурни проекти в България. През м.юли 2018 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството подписа пет споразумения с китайските компании.

Организирани и обезпечени бяха множество срещи на министъра и други представители на МРРБ с чуждестранни делегации и посланици.

Във връзка със срещи на правителствени или държавни ръководители с представители на чужди държави, отделът подготвяше справки за двустранните отношения в областите от компетенции на МРРБ.

Представители на отдела участваха в процесите по европейска координация по теми от ресорите на МРРБ, включително Брекзит, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Осъществена беше координацията по участието на МРРБ в конкурса „Екообщина“, организиран от Посолството на Франция в София, и предстоящия форум ЕДА-2019 на Европейската архитектурна академия.

Отдел „ЕКМСА“, подготви също така материалите във връзка с подготовката на междуправителствените комисии, които се съпредседателстват от МРРБ; изготви съгласувателни преписки във връзка с приемане на отчети и планове за работа на българските посолства в чужбина; организира чуждоезичните преводи – устни и писмени, за срещи, събития, доказателства по административни дела, кореспонденция.

- Обществени поръчки

В изпълнение на възложените й функции, през 2018 г. дирекция „Обществени поръчки“ извърши следното:

- Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2018 година и изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на чл. 230, ал.4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 от ЗОП;

- Организира и координира между отговорните дирекции подготовката и провеждането на обществените поръчки по план-графика и тези извън него, нуждата от възлагането на които е възникнала след утвърждаването му;

- Извърши преглед на постъпилите доклади за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

- Изготви 108 документации за възлагане на обществените поръчки съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;

- При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

- Проведе обществените поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

- Изготви и организира сключването на 112 договора за възлагане на обществените поръчки;

- Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

- Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор №РД-02-29-364/18.12.2017 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно на информационна система „РАРО” - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

- Изготви становища по подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

- Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

- Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

- Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 400 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмата за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закон за концесиите и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. В дирекцията са постъпили и разгледани над 80 заявления за достъп до обществена информация. Изготвени са около 30 проекта на решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по около 50 заявления са изготвени писма, с които заявленията се препращат по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

І. По отношение на целите и обхвата

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2017 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от ЗВОПС и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

ІІ. По отношение на одитните ангажименти

2.1. Приключили одитни ангажименти за даване на увереност:

2.1.1.„Одит за проследяване на препоръки по одитни ангажименти, извършени в МРРБ за минали години“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-264/01.03.2018 г.

2.1.2.„Одит за проследяване на препоръки по одитни ангажименти, извършени в търговските дружества от системата на МРРБ за минали години“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-100(1)/26.03.2018 г.	2.1.3.„Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в МРРБ, в т.ч. търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в които няма изградени звена за вътрешен одит”. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-892/20.07.2018 г.

2.1.4.„Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор BG16RFOP001-1.003-0002-C01 „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-991(2)/17.09.2018 г.

2.1.5.„Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград“ за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-1194/27.09.2018 г.

2.1.6.„Одит на дейността на „Геопланпроект“ ЕАД, гр. София“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-1294/18.10.2018 г.

2.1.7.„Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор BG16RFOP001-1.002-0002-C02 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, процедура BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № ВО-АУ-2-(1)/12.12.2018 г.

2.1.8.„Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор BG16RFOP001-2.001-0056-C04 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“, процедура Енергийна ефективност в периферните райони“. Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № ВО-АУ-1(3)/25.01.2019 г.

2.2. Неизпълнени одитни ангажименти за увереност

2.2.1.„Одит на дейността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

2.2.2.„Одит на дейността на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София“.

2.2.3.„Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“.

2.2.4.„Одит на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Сливен“.

2.2.5.„Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор BG16RFOP001-1.002-0003-C01 „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“, процедура BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“.

2.2.6.„Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово“.

Причините за неизпълнението на шест от планираните одитни ангажименти са свързани с допълнително възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството одитни ангажимента за консултиране, участия в работни групи и намаляване на числения състав на дирекция „Вътрешен одит“ през 2018 г. с един вътрешен одитор.

2.3. Одитни ангажименти за консултиране

2.3.1.Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Законосъобразност на проведената обществена поръчка с предмет: „Сервизно извънгаранционно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с четири обособени позиции и извършените плащания по сключените договори“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-247/23.02.2018 г.

2.3.2.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Организация и дейности, свързани със защита на личните данни в МРРБ, в т.ч. второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в които няма изградени звена за вътрешен одит“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 90-05-1261(1)/23.03.2018 г.

2.3.3.Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден № 4, процедура BG16RFOP001-8.002 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“, Оперативна програма: 2014BG16RFOP001 - Региони в растеж, наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет на УО на ОПРР от Структурните фондове на ЕС“. Резултатите от проверката са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-493/20.04.2018 г.

2.3.4.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка за законосъобразност на проведените през периода 01.01.2017 г. – 01.04.2018 г. процедури за възлагане на обществени поръчки от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и второстепенните разпоредители с бюджет, където няма функциониращи звена за вътрешен одит“. Резултатите от проверката са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-576/14.05.2018 г.

Одитният ангажимент е планиран в Годишния план за 2018 г., като одитен ангажимент за увереност. По искане на ръководството на МРРБ е изпълнен като одитен ангажимент за консултиране.

2.3.5.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка за законосъобразност на изразходваните бюджетни средства от ДНСК за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-M-651/30.05.2018 г.

2.3.6.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Одит за съответствие на проведена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от Информационна система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) – BG16RFOP001-2.001-0039-С01 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „СППРР“ в МРРБ и проверка за законосъобразност на проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнители за изпълнение на дейностите по договор № от ИСУН 2020 – BG16RFOP001-2.001-0039-С01 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-778/22.06.2018 г.

2.3.7.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на изпълнението на сключен договор между АПИ и Сдружение „Трейс Своге“ за рехабилитация на обект ІІ-16 (Мездра-Своге-София)“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-1078/10.09.2018 г.

2.3.8.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на дейността на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за периода 01.01.2018 г. – 31.08.2018 г.“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 91-М-1090/11.09.2018 г.

2.3.9.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане № 5/22.10.2018 г., процедура BG16RFOP001-8.002 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“, Оперативна програма: 2014BG16RFOP001 - Региони в растеж, наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет Структурните фондове на ЕС“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № ВО-АК-1/21.11.2018 г.

2.3.10.Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Оценка на допустимостта на извършените разходи от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, отчитани като принос към техническата помощ на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ за периода 01.07.2015 – 30.06.2018 г.“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството и благоустройството с Докладна записка № ВО-АК-1/28.01.2019 г.

2.4. Участия в работни групи

2.4.1.Участие в работна група за проверка по постъпил в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) сигнал, с вх. № V8-987/13.09.2018 г. Резултатите от проверката са докладвани с Докладна записка изх. № 93-00-25/19.09.2018 г.

2.4.2.Участие в работна група за проверка по постъпил в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) сигнал с вх. № 70-00-884/10.08.2018 г. Резултатите от проверката са докладвани на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Докладна записка изх. № 70-00-884(2)/19.10.2018 г.

В обобщен вид информацията за извършените през 2018 г. одитни ангажименти за увереност и консултиране, както и участията в работни групи е представена в следващата таблица.

ІІІ. Други

През отчетния период вътрешните одитори са взели участие в следните обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация и работни срещи:

- „Новият европейски регламент за защита на личните данни (ЕК 2016/679-GDPR)“ – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- „Прилагане на Закона за обществени поръчки – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- „Нови моменти в процеса по годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит“ – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- Обучение по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- Участие в IХ Професионална среща на вътрешните одитори – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- Взето участие в работно посещение в гр. Милано – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- Участие в Национална конференция на вътрешните одитори в България „Мястото на вътрешния одит в бързо променящия се свят. Ще успее ли да се адаптира към новите реалности?“ – един служител от дирекция „Вътрешен одит“;

- Обучение по деловодната система „Акстър-офис“ – шестима служители от дирекция „Вътрешен одит“.

- Инспекторат

І. Планови и извънпланови проверки

В изпълнение на нормативно определените функции, през 2018 г. Инспекторатът е извършил общо 31 бр. проверки, в това число 19 бр. планови проверки и 12 бр. извънпланови проверки. За резултатите от извършените проверки са изготвени доклади, които са одобрени от министъра. В тях са отразени конкретни препоръки за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения в съответните административни звена и структури, както и за изменение и допълнение на нормативни и вътрешноведомствени актове. В определените срокове, от ръководителите на проверяваните структури е представена информация за предприетите от тях действия по изпълнение на дадените препоръки.

Извършените планови проверки включват комплексни проверки на дейността на шест териториални звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра (ВРБ) и тринадесет тематични проверки за спазване изискванията на Наредбата за административното обслужване.

През 2018 г. със заповед/резолюция на министъра са извършени дванадесет извънпланови проверки, от които 7 бр. са проверки във връзка с постъпили сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а 5 бр. са възложени от министъра по конкретни случаи.

II. Контрол по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г./

Във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), Инспекторатът е предприел следните действия:

- В изпълнение на чл. 41, ал. 1 и § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 10 от НОРИПДУКИ бяха изготвени „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси“, утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-1097/05.11.2018 г.

- В изпълнение на чл. 4, ал. 5 от НОРИПДУКИ, със Заповед на министъра № РД-02-14-1257/03.12.2018 г. бяха определени служителите на Инспектората, които следва да поддържат публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Със същата заповед са посочени лицата, които имат достъп до данните в декларациите и на които се възлага тяхното приемане, съхранение и проверка.

- Инспекторатът е извършил проверка на всички декларации за несъвместимост, подадени от лицата, заемащи висши публични длъжности и на тези по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е предоставен на министъра.

ІІІ. Други дейности

1. Постъпили сигнали по АПК

През отчетния период в Инспектората са постъпили 38 броя сигнали по АПК свързани с неправомерни действия или бездействия на служители от административни звена на МРРБ и ВРБ. От тях 15 броя са препратени на компетентните органи, заедно с приложените писмени документи в посочения срок в чл. 112 от АПК. По 8 броя са извършени проверки, за резултатите от които са изготвени доклади до министъра и са уведомени подателите. По 12 броя са изготвени отговори, а по реда на чл. 124 от АПК са приключени 3 броя от постъпилите сигнали.

2. Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 г. – 2020 г. е изготвен Антикорупционен план на  МРРБ, който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. За изпълнението на антикорупционните мерки е изготвен отчет, който е публикуван на официалната интернет страница на министерството в раздел „Антикорупция“.

3. Участие на ръководителя на Инспектората в среща с представители на Европейската комисия

Съгласно чл. 16, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на МРРБ Инспекторатът подпомага министъра по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията.

В изпълнение на възложената функция, ръководителят на Инспектората взе участие в проведената през октомври 2018 г. среща с проверяващите експерти от Европейската комисия, на която бяха обсъдени резултатите от изпълнението на мерките в антикорупционните планове на отделните ведомства.

4. Проведени обучения през 2018 г.

През отчетния период служителите на Инспектората участваха в обучения, организирани от Института по публична администрация на следните теми: „Прилагане на комплексно административно обслужване“; „Контрол по спазване на Закона за държавния служител и подзаконовите актове по прилагането му“; „Подобряване на ефективността на администрацията при предоставяне на административни услуги чрез реинженеринг на работните процеси“ и „Годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията“.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

През отчетния период 01.01.2018 – 31.12.2018 г. дейността на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) предостави комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. Осигури информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана и класифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи. Дирекция ИОСС осигури непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи. Дирекцията координира и подпомага 	провеждането на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

- Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството за над 500 потребители в МРРБ, включващо:

- Управлението на ИТ услуги ITSM

- Управление на инциденти

- Управление на проблеми

- Управление на конфигурации

- Управление на промените

- Управление на релизите

- Управление на нивото на услугите

- Управление на финансите

- Управление на капацитета

- Управление на непрекъснатостта

- Управление на достъпността

- Осигуряване на информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

За да се постигне устойчивост на Системата за управление на качеството и информационната сигурност, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Поддържа се изградената Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили

- Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, както и в регионалните отдели:

През отчетния период служителите Обновиха и надстроиха Защитните стени. Ежедневно се извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Във връзка с внедряването на електронното управление в МРРБ, служителите на дирекция ИОСС осъществиха включването на деловодната система на МРРБ в Системата за обмен на електронни съобщения и Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Представители на дирекция ИОСС участват активно в Съвет за интеграция към ДАЕУ.

Служителите на отдел ИО извършиха редица технически и организационни мерки, с цел създаване на условия за приемане на документи изпратени през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ или електронна поща, подписани с електронен подпис (по смисъла на чл. 13 от ЗЕДЕУУ)  и  регистрирането им в Официалния документен регистър на МРРБ, поддържан АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

За служителите на МРРБ е осигурен сигурен механизъм за проверка на подписите и придружаващите ги удостоверения:

За установяване на интегритета и авторството на електронните документи на всички служители на МРРБ са инсталирани удостоверителните вериги на всички доставчици в България на квалифицирани удостоверителни услуги. За проверка на интегритета  и авторството на електронните документи подписани с удостоверения, издадени от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги от страните на ЕС на Intranet страницата на МРРБ (http://intranet.mrrb.government.bg) в секция „Полезни връзки“ са публикувани връзки към Системата за електронно валидиране, поддържана от ДАЕУ,  както и към Списъка на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги от ЕС.

Идентификацията на физически лица подали документи към МРРБ се  извършена чрез прочитане на уникален идентификатор от квалифициран електронен подпис или  по реда на Закона за електронната идентификация (за тези които подават чрез Системата за сигурно електронно връчване).

В министерството в профилите на служителите са инсталирани инструменти, които поддържат ръчно и автоматично валидиране чрез програмен интерфейс –(Adobe Acrobat Reader DC, Acstre eGuard, DsTool sign и други), позволяващи валидиране на електронните документи с неструктурирано съдържание подписани със следните формати:

1. Базов профил:  XAdES ETSI TS 103171 v.2.1.1(1);

2. Базов профил: CAdES  ETSI TS 103173 v.2.2.1(2);

3. Базов профил: PAdES  ETSI TS 103172 v.2.2.2(3) (1),

Определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1506 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на спецификации, отнасящи се до форматите на усъвършенствани електронни подписи и усъвършенствани печати, които трябва да бъдат признати от органите от публичния сектор съгласно член 27, параграф 5 и член 37, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Служителите участваха активно при внедряване на новата версия на деловодната система и адаптирането и към специфичните изисквания в МРРБ.

В отчетния период са присъединени към деловодната система и служителите на централното управление на ГД ГРАО.

Служителите на отдел ИО участваха активно при разработването на Вътрешните правила за обмен на електронни документи и документи на хартиен носител, както и в техническото осигуряване и  провеждането на обученията за прилагането на правилата.

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

В дирекцията се следи и координира следните услуги от външни изпълнители:

- Доставка на интернет

- Доставка на стационарна телефония (POTS)

- Доставка по стандарт GSM/UMTS

- Доставка на TV услуги

- Доставка на квалифицирани удостоверителни услуги

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

- В областта на защитата на класифицираната информация:

- 21 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и на служители в търговските дружества от В и К сектора, както й искане за издаване на удостоверения за сигурност.

- 50 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

- 3 броя проведени обучения на служителите, получили сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз.

- 323 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали, съдържащи класифицирана информация.

- Извършени 24 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

- Извършена е процедура по физическо унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на документи и материали, съдържащи класифицирана информация съхранявани в МРРБ.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на защитни стени на регионалните отдели - двугодишни лицензи; абонаментна поддръжка на защитни стени в МРРБ - двугодишни“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Infoaas - изграждане на услуга, чрез която на дежурните диспечери в търговските дружества от В и К сектора се предоставя достъп в реално време до общ пул от информационни ресурси по АИМ U-1“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Развитие на КАС на МРРБ, чрез осигуряване на автоматизирано работно място в пункта за управление на МРРБ и в диспечерските пунктове на търговските дружества от В и К сектора към МРРБ с възложени задачи“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- В областта на защитата при бедствия:

- Поддържане в актуално състояние Плана за защита при бедствия на министерството.

- Участие в 3 (три) тренировки за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.

- В областта на противодействие на тероризма:

- Координиране изготвянето на план за сигурност на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол.

- Разработване на План за сигурност на административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, утвърден от главния секретар на министерството.

- Поддържане в актуално състояние Плана за противодействие на тероризма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Поддържане в актуално състояние Плана за сигурност на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

- В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):

- Съгласуване на Плановете за привеждане в готовност за работа във военно време на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора.

- Съгласуване на Военновременните планове на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи.

- Разработени са Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.

- Участие в Междуведомствена експертна работна група за преразглеждане на структурата и съдържанието на ПМС № 258/2005 г. и за изготвяне на проект на нормативен акт на Министерския съвет, регламентиращ дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване.

- Участие в Междуведомствената работна група по поддръжка от страната домакин.

- Проведен е семинар със служителите по отбранително-мобилизационна подготовка, служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратура от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството и от търговските дружества от сектора В и К.

- Проведен е семинар със служителите на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“, с цел надграждане на професионалните им знания и умения, а именно познаване и правилно прилагане на законодателството в областта на развитието на комуникационно-информационните системи за целите на отбраната.

- Изготвяне на заявка за финансиране с бюджетни субсидии от държавния бюджет за 2019 г. и отчет за изразходваните финансови средства за ОМП за 2017 г.

- Актуализирани са заявките за безусловно отсрочване на запасни, назначени на работа в МРРБ и техника запас.

- Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.

- Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Осигуряване на пожарната безопасност в административните сгради на МРРБ, находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, ул. „Стефан Караджа“ № 9, ул. „Алабин“ № 16-20, ет. 3 и ул. „Позитано“ № 20, ет. 6 и 7, както й в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена чрез:

- поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите пожарогасители;

- проверка на вътрешните пожарни кранове.

- Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ, находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и ул. „Стефан Караджа“ № 9.

- Поддържане и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

- Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Търговище, Смолян, Ямбол и Разград.

- В областта на противопожарната защита и пожарна безопасност:

- Изготвено е противопожарното досие за помещенията на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ, находящи се на ул. „Алабин” № 16-20, ет. 3, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Поддържане в актуално състояние на противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Поддържане в актуално състояние на противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Проведена е учебна евакуация и обучение по пожарна безопасност в административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

- Контрол на дейността на фирма „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, с която има сключен договор за осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на МРРБ, както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена.

- Други:

- Изготвяне на годишен доклад за състоянието на националната сигурност включващ отчет на степента на изпълнение на дейностите, които са насочени към повишаване на сигурността на гражданите и бизнеса през 2017 г. и предложения за планирани дейности/процеси за 2018 г.

- Участие в проверки по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.

- Контрол на дейността на фирма „АСО София“ ООД, с която има сключени договори за:

Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“ обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“.

- Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.

- Контрол на дейността на фирма „Д.М. Секюрити Груп“ ООД, с която има сключен договор за организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.

- Дирекция „ФСД“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 11 102 500 | 7 758 012 | 7 608 276 |
|  | Персонал | 3 739 000 | 4 073 568 | 4 069 795 |
|  | Издръжка | 6 763 500 | 3 406 307 | 3 268 650 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 278 137 | 269 831 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 11 102 500 | 7 758 012 | 7 608 276 |
|  | Персонал | 3 739 000 | 4 073 568 | 4 069 795 |
|  | Издръжка | 6 763 500 | 3 406 307 | 3 268 650 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 278 137 | 269 831 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 3 449 |
|  | Трансфер за ПГСАГ |  |  | 3 449 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 3 449 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 11 102 500 | 7 758 012 | 7 608 276 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 11 102 500 | 7 758 012 | 7 611 725 |
|  | Численост на щатния персонал | 190 | 190 | 145 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

? Съгласно текста на ОПРР 2014-2020 г. честотата на отчитане на индикаторите за резултат е два пъти за програмния период: 2018 г. и 2022 г.и при изготвяне на оценки на ОПРР.

Показателят се отчита на база експертна оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие (РПР) в районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., по данни от НСИ и др. официални източници, както и информация от годишните доклади по показателите за наблюдение на изпълнението на РПР за съответната година.

Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите до 2023 г.