ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2019 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………....2 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2019 г. …………………………………4 стр.

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета ...... ..11 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на политиките………………………………………………….…..…. 17 стр.

V. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………….………….…...35 стр.

1.Програма 2100.01.01……………………………………………………………………….……….35 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………….…...55 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………….…...57 стр.

4. Програма 2100.02.02 ……………………………………………………………………….….......99 стр.

5. Програма 2100.03.01 …………………………………………………………………….……….140 стр.

6. Програма 2100.03.02 ………………………………………………………………….……….....148 стр.

7. Програма 2100.04.01 ………………………………………………………………….……….....154 стр.

8. Програма 2100.04.02 …………………………………………………………………………......160 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………….….....163 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

# 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

| Министър на регионалното развитие и благоустройството Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансови контрольори |
|  |  | Дирекция „Вътрешен одит“ |
|  |  | Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 443/456/463 | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Тел: (02) 988 17 51 | Дирекция „Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405 486 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426 | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Тел: (02) 9405 488 | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405 528/529 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ Тел.(02) 9405 317 | Дирекция „Правна" Тел: (02) 9405 403 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Тел.(02) 9405 489 | Дирекция „Обществени поръчки“ Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” Тел. (02) 9405 386 |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405 387/342 |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ Тел: (02) 9405 301 |  |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405 422 |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА | Агенция „Пътна инфраструктура“ Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

С ПМС № 21/01.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се променя броя на щатния персонал на АПИ. Числеността й по щат е 2 417 бройки. Служителите на Агенцията са разпределени в Централната администрация в София (в 14 дирекции, организирани в обща и специализирана администрация) - 355 щатни бройки. Специализираните звена са 27 областни пътни управления – 1080 щатни бройки, Национално Тол управление – 911 щатни бройки и Институтът по пътища и мостове – 68 щ. бр.

С ПМС № 127 от 22.05.2019 г. е приет Устройствен правилник на ДНСК, с който е оптимизирана структурата и числеността на административните звена на дирекцията и са прецизирани техните функционални характеристики. Администрацията на ДНСК е структурирана в три дирекции и в една главна дирекция с 28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен контрол към нея. Общата численост на ДНСК към 31.12.2019 г. е 401 щ. бр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2019 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г., Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Заповед № РД-02-14-43/16.01.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 306 558 100 лв.

При уточнен план на приходите към 31.12.2019 г. в размер на 307 724 703 лв. са отчетени  497 210 923 лв., което представлява с 162 % изпълнение. За предходната 2018 г. отчетените приходи са в размер на 439 542 317 лв., което е ръст от 13,12 %. Изпълнението на приходите към 31.12.2019 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                          1 603 949 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                  1 047 799 лв.

- 393 191 лв. формирани от лабораторни услуги, продажба на фрезован материал и нощувки в бази за квалификация и преквалификация. Тези приходи не са пряко свързани с дейността на АПИ по строителство, рехабилитация и поддържане на пътната инфраструктура и имат епизодичен характер.

- 654 608 лв. представляват 50 % от постъпилите  приходи от  информационни услуги по договор с фирма  „Информационно обслужване“ АД.

- Приходи от наеми на имущество                                                                                  546 264 лв.

- Приходи от наеми на земя                                                                                                 9 886 лв.

Към 31.12.2019 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 516 100 лв., което представлява 106 % изпълнение.

- Държавни такси                                                                                                    484 972 034 лв.

Събраните приходи са от:

- такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 24 117 122 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите в/у недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние в/у него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги.

- суми от такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 4 422 069 лв.

- приходи от държавни такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 411 390 лв.

- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 388 766 549 лв. , в т.ч. от електронни винетки 384 626 976 лв.;

- други такси по тарифата в размер на 67 254 905  лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходите от други такси по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация;

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация;

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя;

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи;

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация;

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация;

Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Към 31.12.2019 г. планираните средства по този показател са в размер 302 066 700 лв., което представлява 161 % изпълнение.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети      9 413 950 лв.

- 523 938 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания, във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 8 890 012 лв. са формирани от: 175 929  лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 136 664 лв. - наказателни лихви начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 1 147 052 лв., компенсаторни такси в размер на 7 477 982 лв.

- Други приходи                                                                                                           1 453 319 лв.

- /-/ 2 136 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 992 516 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 241 064 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 753 737 лв. формирани от събрани суми от НАП, във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на 130 386 лв., 175 929  лв. по вземания събрани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. в АПИ, 447 422 лв. събрани от НАП суми за възстановяване по фонд Солидарност;

- 975 612 лв. - други неданъчни приходи.

Към 31.12.2019 г. планираните средства по този показател са в размер на 2 836 603 лв., което представлява изпълнение от 51,23 % изпълнение.

- Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                     /-/ 232 329 лв.

-Внесен ДДС (-)                                                                                                               /-/ 183 476 лв.

-Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на

бюджетните предприятия (-) 							          -/ 48 853 лв.

Внесеният данък в/у приходите от стопанска дейност представлява  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 306 558 100 | 307 724 703 | 497 210 923 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 306 558 100 | 307 724 703 | 497 210 923 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 516 100 | 1 516 100 | 1 603 949 |
| Държавни такси | 302 066 700 | 302 066 700 | 484 972 034 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 475 300 | 1 475 300 | 9 413 950 |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други | 1 500 000 | 2 666 603 | 1 220 990 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  |  |

Приходите, по отношение на:

- Централна администрация на МРРБ са формирани от:

- Такси по тарифа 14;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Възстановени разноски по съдебни дела;

- Приходи от ИО във връзка със сключен дотовор за обслужване на НБД „Население“.

- Вторични суровини и др.

Общо приходите по отчет за 2019 г. са в размер на 734,5 хил. лв.,

- АПИса формирани от:

- Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;

- Такси за специално ползване на пътищата;

- Лихви;

- Лабораторни услуги;

- Приходи и доходи от собственост /наеми/;

- Глоби и административни наказания;

- Тръжни документи и др.

Общо приходите по отчет за 2019 г. са в размер на 467 521 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси в размер на 456 021 хил. лв., в т.ч.:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 388 767 хил. лв. в т.ч. от електронни винетки 384 627 хил. лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 67 255 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

- За предходната 2018 г., отчетените приходи са в размер на 413 256  хил. лв., като Държавните такси са в размер на 410 138  хил. лв., в т.ч. 347 441 хил. лв. от винетни такси. Налице е ръст от близо 12 % държавни такси, като от тях приходите от винетни такси имат ръст близо 11%. В сравнение с предходната 2018 г. приходите от Други такси по тарифата /62 697 хил. лв./ също формират ръст от близо 8 %

- Агенция по геодезия, картография и кадастър

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за  таксите, които се събират в системата на МРРБи от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.

- Дирекция за национален строителен контрол

През отчетния период в ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др.

- Отчет на разходите

При уточнен план от 1 483 833 078 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 474 814 914 лв. или  99,39 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                             59 601 161 лв.

- Издръжка    	                                                                                                           513 197 924 лв.

- Капиталови разходи                                                                                             902 015 829 лв.

- Отчет на трансферите

През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/45 338 401 лв., разпределени както следва:

- /-/ 1 944 817 лв. – предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията;

- /-/ 2 450 лв. – възстановени суми по административни дела на МОСВ;

- /-/ 26 134 816 лв. – предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;

- /-/ 6 472 379 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на геозащитни дейности;

- /-/ 1 857 434 лв. – предоставени средства на общините по сключени споразумения за благоустройствени дейности;

- /-/ 1 687 161 лв. – рехабилитация на общински пътища;

- /-/ 21 600 лв. – проучвателни и проектни дейности на сграда в гр. Русе;

- /-/ 5 859 лв. – трансфер за ПГ по САГ гр. Монтана;

- /-/ 451 230 лв. – възстановени средства на общини по финансови корекции съгласно съдебни решения и отпуснати средства с ПМС 333/2019 г.;

- /+/ 2 262 371 лв. – възстановени средства от общини по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;

- /+/ 8 076 лв. – възстановени средства от община Сатовча за аварийно укрепване на свлачище в с. Плетена;

- /-/ 9 031 103 лв. – преведени трансфери към общини на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ ППЗП.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 516 693 600 | 1 483 833 078 | 1 474 814 914 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 4 960 000 | 2 469 564 | 2 464 041 |
| 1.1.2100 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 4 405 000 | 1 810 164 | 1 904 840 |
| 2.1.2100 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 555 000 | 659 400 | 559 201 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 467 533 100 | 1 438 844 650 | 1 431 083 046 |
| 1.2.2100 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 421 360 900 | 1 411 856 320 | 1 405 019 256 |
| 2.2.2100 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 46 172 200 | 26 988 330 | 26 063 790 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 28 790 700 | 27 672 799 | 27 111 098 |
| 1.3.2100 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 8 095 100 | 10 977 402 | 10 724 456 |
| 2.3.2100 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 20 695 600 | 16 695 397 | 16 386 642 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 3 266 000 | 5 675 000 | 5 561 075 |
| 1.4.2100 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 757 000 | 877 000 | 873 439 |
| 2.4.2100 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 509 000 | 4 798 000 | 4 687 636 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 12 143 800 | 9 171 065 | 8 595 654 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи | Администрирани разходи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 1 831 599 568 | 218 995 889 | 218 995 889 | 0 | 1 612 603 679 | 1 255 819 025 | 356 784 654 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 30 419 056 | 2 464 041 | 2 464 041 | 0 | 27 955 015 | 0 | 27 955 015 |
| 1.1.2100 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 29 859 855 | 1 904 840 | 1 904 840 | 0 | 27 955 015 | 0 | 27 955 015 |
| 2.1.2100 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 559 201 | 559 201 | 559 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 1 757 901 473 | 175 283 115 | 175 283 115 | 0 | 1 582 618 358 | 1 255 799 931 | 326 818 427 |
| 1.2.2100 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 1 673 456 175 | 172 354 757 | 172 354 757 | 0 | 1 501 101 418 | 1 232 664 499 | 268 436 919 |
| 2.2.2100 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 84 445 298 | 2 928 358 | 2 928 358 | 0 | 81 516 940 | 23 135 432 | 58 381 508 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 29 122 310 | 27 092 004 | 27 092 004 | 0 | 2 030 306 | 19 094 | 2 011 212 |
| 1.3.2100 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 10 724 456 | 10 724 456 | 10 724 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2100 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 18 397 854 | 16 367 548 | 16 367 548 | 0 | 2 030 306 | 19 094 | 2 011 212 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 5 561 075 | 5 561 075 | 5 561 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2100 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 873 439 | 873 439 | 873 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2100 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 4 687 636 | 4 687 636 | 4 687 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 8 595 654 | 8 595 654 | 8 595 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 516 693 600 | 1 526 854 900 | 1 831 599 568 |
| Общо финансиране: | 516 693 600 | 1 526 854 900 | 1 831 599 568 |
| По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: | 502 489 400 | 1 437 964 112 | 1 443 150 148 |
| Собствени приходи | 306 558 100 | 307 724 703 | 497 210 923 |
| Субсидия от държавния бюджет | 195 931 300 | 1 130 239 409 | 945 939 225 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 14 204 200 | 88 890 788 | 388 449 420 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  | 31 664 766 | 31 664 766 |
| Сметки за среддсва от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  | 275 241 796 |
| Други програми и инициативи, по които Р България е страна-партньор | 14 204 200 | 14 204 200 | 30 359 920 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  | 4 055 228 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Трансфери |  | 43 021 822 | 47 127 710 |

ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

| № по ред | Наименование на акта | Нормативно основание | Мотиви | Наименование на бюджетните програми | Ефект в/у бюджета (увеличение/намаление на програмата) | Влияние в/у показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.02.2019 г. | 2100.02.02 | 15 899 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 2 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2019 г. |  |  | н.п. |
| 3 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.03.2019 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 7 575 879 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 4 | ПМС №52/2019 г. | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 52/2019 - за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите за членове на ЕП от РБ през 2019 г. | 2100.04.02 | 1 050 000 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 5 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за първо тримесечие на 2019 г. | 2100.03.01 2100.03.02 | 6 346 | н.п. |
| 6 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.04.2019 г. | 2100.02.02 | 489 679 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 7 | ПМС №91/2019 г. | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 91/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2019 г. | 2100.02.01 | -165 000 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 8 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -498 810 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 9 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 1 894 000 лв. | 2100.01.01 2100.02.01 2100.03.01 |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 10 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 200 400 лв. | 2100.04.02 2100.05.00 |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 11 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.05.2019 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 1 501 921 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 12 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -4 866 797 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 13 | ПМС №148/2019 г. | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 148/2019 г. за одобряване на промени по бюджета на МРРБ във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество |  |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 14 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 224 988 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 15 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -3 896 772 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 16 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.03.01 2100.04.01 | 670 053 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 17 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставен трансфер на МОСВ | 2100.02.02 | -2 450 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 18 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2019 г. |  |  | н.п. |
| 19 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.06.2019 г. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 2 427 485 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 20 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.04.02 | -1 320 105 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 21 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 | 1 102 037 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 22 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.01 | -10 064 773 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 23 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 357 138 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 24 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 5 231 647 | н.п. |
| 25 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 77 155 930 | Не оказва пряко въздействие в/у показателите но подпомага тяхното изпълнение |
| 26 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.07.2019 г. | 2100.02.02 | 715 701 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 27 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -3 383 841 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 28 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за второ тримесечие на 2019 г. |  | 75 104 | н.п. |
| 29 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 210/2019 - за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на първи и втори тер на изборите за общински съветници и кметове през 2019 г. | 2100.04.02 | 1 359 000 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 30 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -1 698 451 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 31 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Пловдив за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -207 638 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 32 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.08.2019 г. | 2100.02.02 | 23 753 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 33 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройств | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.09.2019 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 7 374 725 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 34 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 2 132 335 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 35 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 | -2 605 519 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 36 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 225/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за СОП |  |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 37 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 249/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. |  | 50 817 326 | ТРП |
| 38 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 232/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за път Мездра - Ботевград |  |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 39 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.01.01 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 40 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2019 г. |  |  | н.п. |
| 41 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 258/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за път Видин - Ботевград |  |  | н.п. |
| 42 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.02 | 1 326 000 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 43 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Предоставени средства за авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.02.01 2100.03.01 2100.04.01 2100.05.00 | -7 529 405 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 44 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -3 050 100 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 45 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.02.01 |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 46 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.03.01 2100.03.02 |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 47 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 312 696 | ТРП |
| 48 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.02.02 | 538 060 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 49 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за трето тримесечие на 2019 г. | 2100.02.01 2100.03.01 2100.04.01 2100.05.00 | 118 519 | н.п. |
| 50 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 232/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за път Мездра - Ботевград |  |  | н.п. |
| 51 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС №21 от 01.02.2019 г. за създаване на държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и ПМС №76 от 09.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ (промяна в щатните бройки) | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.03.01 2100.05.00 |  | н.п. |
| 52 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.10.2019 г. | 2100.02.02 | 1 812 258 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 53 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 1 454 033 | н.п. |
| 54 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Трансфер във връзка със сключено споразумения с ОА Пловдив за водоснабдителни дейности. | 2100.02.02 | -167 520 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 55 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 | -2 746 619 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 56 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 223/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. |  |  | н.п. |
| 57 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставени средства на МВР | 2100.02.01 | -63 600 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 58 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 284/2019 г. за разходи за предотвратяване на последици от бедствия | 2100.02.01 | 237 275 | ТРП |
| 59 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти и вътрешнокомпенсирана промяна. | 2100.02.01 2100.02.02 | -2 458 822 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 60 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получени средства от АХУ | 2100.03.01 | 8 453 | н.п. |
| 61 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 1 286 934 | н.п. |
| 62 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.11.2019 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 5 729 484 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 63 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.03.01 2100.03.02 |  | н.п. |
| 64 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 271 781 | ТРП |
| 65 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 327/2019 за извършване на промени на утвърдените с чл. 22 ал.3 от ЗДБРБ за 2019 г. показатели по бюджета на МРРБ |  |  | н.п. |
| 66 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 329/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 279 968 812 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 67 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 333/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.05.00 | 407 615 | н.п. |
| 68 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2019 г. | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 656 144 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 69 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 335/2019 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени но бюджета на МРРБ | 2100.01.01 2100.02.02 2100.03.02 2100.05.00 |  | н.п. |
| 70 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 336/2019 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за изграждането на АМ "ХЕМУС" | 2100.02.01 | 483 000 000 | Изграждане на нов участък |
| 71 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.01.01 2100.01.02 2100.04.01 2100.04.02 |  | н.п. |
| 72 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Получени средства от МИ съгласно РМС 687/2019 г. | 2100.02.01 | 1 800 000 | Изграждане на нов участък |
| 73 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 223/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 31 000 000 | Изграждане на нов участък |
| 74 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 225/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за СОП | 2100.02.01 | 13 919 367 | Изграждане на нов участък |
| 75 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Възстановени средства от общини | 2100.02.02 | 106 340 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 76 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти и вътрешнокомпенсирана промяна. | 2100.01.01 2100.01.02 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | -1 617 923 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 77 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.02 | 3 595 845 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 78 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 |  | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 79 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 197/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 1 201 125 | н.п. |
| 80 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 328/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. | 2100.02.01 | 42 915 535 | Не оказва пряко въздействие в/у показателите но подпомага тяхното изпълнение |
| 81 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени финансови корекции на МЗ | 2100.05.00 | -35 847 | н.п. |
| 82 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени финансови корекции на МТСП | 2100.05.00 | -3 780 | н.п. |
| 83 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Предоставени средства на МОН | 2100.05.00 | -5 859 | н.п. |
| 84 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ | Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -2 526 820 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 85 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/ 21.12.2018 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.12.2019 г. | 2100.02.02 | 3 341 838 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 86 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ | Възстановени неизразходени средства от МВР | 2100.02.01 | 9 600 | н.п. |
| 87 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за четвърто тримесечие на 2019 г. | 2100.02.01 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 108 463 | н.п. |
| 88 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти и вътрешнокомпенсирана промяна. | 2100.01.01 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.04.01 2100.04.02 2100.05.00 | -19 668 568 | Не оказва въздействие в/у показателите |
| 89 | Заповед на минисъра на РРБ | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 232/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2019 г. за път Мездра - Ботевград |  |  | н.п. |
| 90 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Възстановени средства от общини | 2100.02.01 | 291 374 | ТРП |
| 91 | Заповед на минисъра на РРБ | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2019 г. |  |  | н.п. |

ІV. Преглед на изпълнението на политиките

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

# Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключиха в края на 2016 г. През отчетния период бяха подадени и одобрени от Сертифициращия орган окончателните доклади по сертификация. В края на месец март документите за приключване програмите бяха подадени в Европейската комисия.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- Създадаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

- През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |
| --- |
| 2100.01.00 “Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Целева стойност 2023* | Отчетено с натрупване към 31.12.2019 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2019 г. |
| Индикатори за полза/ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |
| Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция) | % | 2,02 |  | 2,04 | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |
| Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика | % | 60 |  | 60 |  |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган: |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти | брой |  | 55 |  | 19 |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари | брой |  | 2 620 000 |  | 3 930 179 |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи | брой |  | 300 |  | 527 |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация | брой |  | 150 |  | 2444 |
| Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмата за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. |
| Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища | брой | 147 761 |  |  | 120 589 |
| Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | брой | 340 705 |  |  | 256 347 |
| Въведени в експлоатация жилищни сгради | брой | 2022** |  |  | 1820 |

*Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

**В целевите стойности са заложени всички сгради участващи по НПЕЕМЖС. Съгласно Методическите указания към НПЕЕМЖС общините отговарят за цялостното техническо и финансово администриране на Програмата на своята територия. МРРБосигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти и координира процеса по изпълнение, като издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината.

1.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Европейска комисия;

- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

1.2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

1.2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Модернизирани образователни институции – 125 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 65 465 лица;

- Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 168 бр.;

- Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 255 бр. със 3 753 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 1 769 751,88 кв. м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61хектара;

- Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 49,15 км;

- Обучени служители на бенефициентите – 844 бр.

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест в/у всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно са изпълнени заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране е транспонирана в националното законодателство. Започната е работа по изготвянето на Националния морски пространствен план на Република България.

- Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключи в края на 2016 г. В рамките на отчетния период, от страна на Европейската комисия бяха получени писма за приключване на програмите за ТГС България – Сърбия и ТГС България – Турция. Очаква се приключване на програмата за ТГС България – Северна Македония.

Паралелно с приключване на изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2019 г., програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

От подписаните общо 41 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение е 1 договор, а 3 са прекратени. Останалите 37 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018 г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018 г. са подадени 235 проектни предложения, като с решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата са одобрени за финансиране 36 проекта (14 по ПО 1, 8 по ПО 2 и 14 по ПО 3).

Сключени са договори по 29 проектни предложения на обща стойност 7 628 986 евро. Допълнително до средата на 2020 г. се очаква да бъдат сключени още 26 проекта на обща стойност от 5 236 205 евро.

В момента е в ход процедура за изменение на програмата за прехвърляне на финансов ресурс между приоритетните оси, с оглед пълно усвояване на финансовия ресурс за програмния период 2014-2020 и постигане на целевите стойности на индикаторите по програмата. След одобрението на изменението на програмата от страна на ЕК, се очаква да бъдат сключени още 4 договори за субсидия по ПО 3 „Околна среда“ на обща стойност 2 316 977 евро.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни 42 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. В резултат на проведените пред-договорни процедури, включително с проекти от списъка с резерви с цел максимално оползотворяване на средствата, по втората покана за подаване на предложения Съвместният комитет за наблюдение (СКН) по програмата одобри за финансиране общо 49 проектни предложения (19 по Приоритетна ос 1 и 30 по Приоритетна ос 2) на обща стойност 14 098 910,98 евро. Към 14.02.2020 г. Сключени са 38 договора за субсидия на обща стойност 11 589 579  евро.

В момента е в ход процедура за изменение на програмата, като след одобрението й от Европейската комисия ще бъдат сключени още 12 договора за субсидия.

С решение на Съвместният комитет за наблюдение оставащият ресурс по програмата от приблизително 2,3 млн. евро ще бъде насочен през 2020 г. за финансиране на стратегически проект в областта на околната среда с предефинирани бенефициенти – университети от трансграничния регион..

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички 48 договора приключиха успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения.

С решения на Съвместния комитет за наблюдение от 17.01.2019 г. и 29.05.2019 г., са одобрени за финансиране 17 проектни предложения на обща стойност 5 110 607 евро.

# С оглед пълно усвояване на финансовия ресурс за програмния период 2014-2020  СКН взе решение на 12.12.2019 г. за прехвърляне на свободен ресурс в размер до 880 001 евро от Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност” към Приоритетна ос 1„Околна среда” и  Приоритетна ос 2 „Туризъм” с цел финансиране на проекти, включени в списъците с резерви по Втора покана, необходими за постигане на целевите стойности на индикаторите.

# В момента е в ход процедура за изменение на програмата, като след одобрението й от Европейската комисия ще бъдат сключени още 8 договора за субсидия от списъка с резерви по втора покана.

1.3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, който носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура и директорът на дирекция „Жилищна политика“.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

За отчетния период са настъпили следните изменения в приложими нормативни актове:

- изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018 г., доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019 г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019 г. на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

- изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019 г. на  Закона за обществените поръчки;

- доп. ДВ. бр.35 от 30 април 2019 г. на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;

- изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019 г. на Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

- с Постановление № 202 от 15 август 2019 г. изменена Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с постановление № 57 на МСот 2017 г. (дв, бр. 27 от 2017 г.). В сила от 23.08.2019 г.;

- одобрен от Министерски съвет с Решение № 816 от 31.12.2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР);

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор.

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол в/у предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието в/у околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

През отчетния период са осигурени всички необходими административни условия и ресурси за постигане на очаквания напредък по изпълнение на стратегическа цел “ Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство“, както и на оперативните цели на провежданата политика. По-конкретно, осъществените дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване и консултиране на гражданите и административните органи в областта на административно-териториалното устройство на страната;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация;

- Реализация на проектни дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- По отношение на благоустройствените инвестиционни обекти е завършило изпълнението на рехабилитацията на общински път в община Мадан и изпълнението на строително-монтажни работи на общински път в община Самоков. През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места.

Също така продължи разглеждането на предложения на общините за изменения на списъка на общинските пътища. Целите, които ще бъдат постигнати са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.

- През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. Усилията бяха насочени основно към извършване на строително-монтажни работи на обект в община Бургас за предотвратяване на свлачищните процеси и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, съгласувателни и координационни действия за геозащитни обекти в община Царево, Балчик, Аксаково, Своге, Смолян, Поморие, Белово, Враца, Неделино и др. и оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси за отчетния период, на този етап е напълно постигната.

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Намаляване рисковете за здравето на хората;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

В значителна степен са достигнати очакваните ползи/ефекти за обществото чрез:

- Наблюдение и съдействие за извършване на промени  за поддържане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици, аналитичен преглед и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на достигнатите стандарти на Съвета на Европа, партньорството, гражданското участие и сътрудничеството между местните, регионалните и националните власти;

- Стимулиране на приложението и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на европейските принципи за добро демократично управление на местно ниво, утвърдени в рамките на Съвета на Европа.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179,95 | 179,95 |
| Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/ | Км. | 190,319 | 211,779 |
| Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | Броя | 82 | 26 |
| Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км. | 116,94 | 193,1 |
| Текущ ремонт и поддържане на РПМ | Км. | 19 853.63 | 19853.63 |
| Укрепване на свлачища | Броя | 76 | 2 |
| Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3 | Броя | 5 071 140 | 8 232 451 |
| Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Хил.лева | 11 423 | 11 423 |
| Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 2 | 0 |
| Конструктивни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км | 500 | 206 |
| Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км/ Бр. съоръжения | 7000 95 | 2431 73 |
| Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км | 1 175 | 2 815 |
| Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 3 500 | 2 955 |
| Решения на МСза изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 1 |
| Завършен благоустройствен обект и подобрена жизнена среда1 | бр. | 1 | 1 |
| Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | бр./м | 560 | 2 бр. |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 1000 | 1168 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 20 | 14 |
| Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие (нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност) | (%) | 1,5 | 1,5 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 540 000 | 540 000 |

1 Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени разрешения за ползване на обекти или дължина на брегоукрепените участъци в линейни метри.

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

- Показател „Решения на МСза изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища.

- Показател „Завършен благоустройствен обект и подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях.

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено разрешение за ползване или дължината на брегоукрепените участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи.

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  подобряването на ефективността и ефикасността на местното самоуправление и децентрализацията е общ показател за постигнатите ползи/ефекти за обществото в областта на политиката за административно-териториалното устройство особено на местно ниво – общини, райони в големите градове, кметства и населени места, както и за развитието на процеса на децентрализация на държавното управление в интерес на местните и регионалните общности.

- Показател „Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията“ -  обезпечаването на територията на общините в страната с общи устройствени планове, осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

В обхвата на подкрепа на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са проведени редица дейности, свързани с изпълнението на проекта и са стартирали следните процедури за възлагане на обществени поръчки:

- „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали“ – прекратена;

- „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез брандиране и доставка на рекламни материали“ – прекратена и обявена отново;

- „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси“ с 6 обособени позиции.

Подготвено е и е изпратено на УО на ОПОС 2014-2020 г. искане за изменение на подписания административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отношение на удължаване срока за изпълнение на заложените дейности по проекта и прецизиране определянето на вида на заложените дейности в бюджета;

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет,   проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол в/у дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ).През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове;

- По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през 2019 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУПО изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство;

- В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. успешно се изпълняват заложените дейности в частта на административно-териториалното устройство за постигане на стратегическите и оперативните цели на политиката. Постигнатите резултати са допринесли за ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели за годината, съгласно принципите на политиката за административно-териториално устройство, децентрализация и насърчаване на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на добро демократично управление.

Идентифицираните силни страни са свързани с подобряване на аналитичните умения и координацията при изпълнение на планираните дейности, както и с развитие на сътрудничеството с органи и работни групи по линия на Съвета на Европа и по-конкретно с Европейския комитет по демокрация и управление. Установени са слабости при изпълнение на сроковете, свързани с административните процедури, както във вътрешен, така и във външен аспект.

2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството.

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол в/у дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти.

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

- Ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

- Да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. ДНСКупражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

- Покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР);

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Подобряване на обслужването.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство” и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

- Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

Ползите могат да се групират в следните направления:

-	Спазване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му;

-	Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

-	Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.

Създават се условия за:

-	Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

-	Опазване на околната среда;

-	Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

-	Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

-	Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания).

От започване на дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър през 2001 г. до 31.12.2019 г. са одобрени КККР за 101 787 кв. км, представляващи 91,70 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057  млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 131 града - общински центрове и 837 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

За територията на страната има пет съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна, Луковит и Троян, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 37 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Бургас, Гурково, Девня, Добрич–град, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Созопол, Сопот, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Шабла, Шумен, Цар Калоян и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |
| --- |
| 2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за изпълнение |  |  |  |
| 1. Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | % | 100 | 98,70 |
| 2. Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация | % | Min.(1) | 1.10 |
| 3. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни | млн. бр. | 2,9 | 4,4 |
| 4. Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти | брой | 1565 | 4967 |

3.2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

- Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“

Целева стойност – 100%, представляваща съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК.

- „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“

Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1)

- „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни “ -  Показателят за полза/ефект представлява основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в Закона за геодезията и картографията (ЗГК), за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

- Броят на поддържаните валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти е ключов показател за състоянието на пазара на строителни продукти и за качеството на предлаганите строителни продукти на потребителите. Анализът на резултатите към 31.12.2019 г. показва, че при заложена целева стойност за 2019 г. от 1565 бр. сертификати, се отчитат 4967 валидни сертификати, което е преизпълнение на предвидената годишна стойност на индикатора.

3.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации;

- Общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР

3.2.4 Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период са разработени и приети следните нормативни актове:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър   (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.). С влизане в сила на закона се:

- регламентира правна възможност лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на хартиен носител, най-търсените официални документи (скици на поземлени имоти и на сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни). Правоспособните лица могат да предоставят кадастрални услуги на потребителите при спазване на общите правила, определени с Наредбата за административното обслужване. Дейността на правоспособните лица се контролира от АГКК. Целта на изменението е подобряване на административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги.

- въвежда задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки две години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс. Целта е да се гарантира, че правоспособните лица притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на кадастъра, геодезията и информационните системи, с които да прилагат качествено изпълнението на възложената им кадастрална и геодезическа дейност от държавата или от собствениците на имоти.

- диференцират санкциите спрямо поредността на извършване на нарушение от правоспособните лица. При първо нарушение се налага глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение - отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Съществуващата преди изменението уредба не даваше възможност за налагане на глоба или имуществена санкция като първа стъпка, а се пристъпваше директно към най-тежката санкция - отнемане на правоспособност.

- разширява кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица се добавят съдебните органи и заинтересованите лица- собственици на недвижими имоти.

- Закон за геодезията и картографията, изменен и допълнен със Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър   (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.). С влизане в сила на закона се:

- прецизирани са текстовете, свързани със създаването и поддържането на геодезическите мрежи;

- добавени/прецизирани са текстове, свързани с определянето на магнитната деклинация и нивелачните и гравиметрични измервания по точките от Държавната геодезическа мрежа;

- на АГКК е вменен ангажиментът по създаването и поддържането на Държавната гравиметрична мрежа (до тогава - задължение на МО – Военно-географска служба);

- увеличен е срокът за обновяване на държавните топографски карти от 7 на 10 г.

Изменени са и следните подзаконови нормативни актове:

- Постановление № 244 от 3 октомври 2019 г. на МСза изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МСот 1998 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г.):

- поради отпадане от ЗКИР на услугата издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, в тарифата отпада определената за тази услуга държавна такса;

- определен е по-справедлив начин за формиране на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 и над 50 обекта;

- регламентира се възможността, общините, които подпомагат СГКК при административното обслужване, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, която да постъпва в бюджета на общините;

- регламентира се държавната такса за официалните документи, предоставяни по реда на чл. 56 от ЗКИР, да постъпва в държавния бюджет, чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР подпомагат СГКК при административното обслужване.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 86 от 01.11. 2019 г.):

- регламентират се условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР; видовете услуги, които правоспособното лице може да предоставя на потребителите; контролните функции на АГКК, по отношение на дейността на правоспособните лица, при предоставяне на услугите от КККР; условията за налагане на наказания на правоспособните лица и прекратяване на дейността им по административно обслужване;

- за всяка услуга се конкретизира кои документи се получават по служебен път и кои се изискват от заявителя;

- регламентират се ограниченията за достъпа до данните и услугите, предоставяни от кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с защитата на личните данни.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г.):

- съдържанието на партидата и на партидното досие на правоспособното лице, което извършва дейността по административно обслужване се допълва с данни за започване и прекратяване на дейността; данни за преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и за сключена застраховка „Професионална отговорност“;

- прецизирани са задълженията на лицето, което води регистъра на правоспособните лица, относно поддържането му в актуално състояние;

- конкретизирани са данните за правоспособните лица, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, които са публични и подлежат на публикуване на електронната страница на АГКК и на разгласяване в сградите на СГКК.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на политиката – министърът, ресорния заместник-министър, дирекция „Технически правила и норми“, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

V. Преглед на изпълнението на програмите

1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” допринася за изпълнението на бюджетна програма 1, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством осем приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)

По програмите, по които Дирекция „УТС“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които Дирекция „УТС“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол в/у системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. към 31.12.2019 г. са, както следва:

- 602 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП  2,592 млрд. лв. или 86 % от бюджета на програмата;

- Сертифицираните разходи са в размер 916 млн. лв. или 30 % от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 1 553,5  млн. лв. или 51  % от бюджета на програмата;

- Приключили са 250 проекта по договори за предоставяне на БФП.

Продължава изпълнението на заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. За да се осигури по-голяма обвързаност и координация на политиката за регионално и пространствено развитие с подпомагането по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове МРРБ предприе стъпки за въвеждане на нови подходи в политиката, чиято основна цел продължава да бъде подпомагането на балансирано териториално развитие, но със засилен фокус в/у конкретната специфика на регионите от ниво 2 и участието на местните общности и гражданското общество в планирането и прилагането на стратегическите документи за регионално развитие. Цели се да се засили ролята на регионалното ниво при планирането и използването на средствата от ЕС и да се осигури максимална публична подкрепа в предприеманите стъпки при осъществяването на интегриран териториален подход на въздействие чрез инвестиции в интегрирани мерки, съобразени със спецификата на регионите и с насърчаване на партньорството между общини, области и региони.

За осъществяването на тази цел и преодоляването на идентифицираните през настоящия програмен период проблемни области, МРРБ продължава изпълнението на дейностите, структурирани в Пътната карта за нови подходи в политиката за регионално развитие. Част от нея са и стъпките за подобряване на ефективността на провеждане регионалната политика чрез по-силно обвързване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие с новата оперативна програма за регионално развитие и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.

Отчитат се постигнатите резултати от изпълнението на Пътната карта, които  са свързани с дейностите, насочени към идентифицирането на местния потенциал на районите. Това е ключов момент в началната фаза на разработването на новата оперативна програма за регионално развитие. В тази връзка част от Пътната карта е изготвянето на социално-икономически и демографски анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от ЕСИФ, документите за стратегическо планиране и пространствено развитие на национално и регионално ниво. Ползването на този анализ ще допринесе за подобряване на интеграцията между секторните политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж и за обвързването им с националното пространство. Отправна точка в Социално-икономическия анализ са очертаните приоритети на Кохезионната политика на ЕС за следващия програмен период, които съхраняват и доразвиват полицентричния модел и териториалния подход, на основата на местния потенциал, териториалната, тематичната/секторната и финансовата интеграция и координация, партньорството в управлението и обмена на информация, знания, услуги и добри практики за постигане на общите цели.

През 2019 г. беше приет окончателният доклад за Социално-икономическия анализ на районите, който бяха представени и на заседание на Съвета по регионална политика. Информацията и предложените изводи в него имат съществен принос за разработването на Концепцията за изпълнение на интегриран регионален подход през новия програмен период 2021-2027 г., според която всяка оперативна програма ще разполага със заделен ресурс за териториално развитие, който може да бъде разпределен и по райони (на ниво NUTS 2).

Съгласно разработената Концепция ще се финансират интегрирани проекти за цялостно решение на съществуващ общ проблем или оползотворяване на потенциала за развитие на съответната територия, разработени в партньорство и съдържащи няколко компонента, насочени към различни оперативни програми в зависимост от типа на инвестициите. Предварителният подбор на проектите ще се осъществява на регионално ниво от Регионалните съвети за развитие, чиито функции ще бъдат разширени в съответствие с новия подход в политиката за регионално развитие. Предстои утвърждаване след консултация със заинтересованите страни на Концепцията след което, тя ще намери отражение в новото Споразумение за партньорство и оперативните програми за периода 2021-2027 г.

През 2019 г. стартира и работата по подготовка на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие – бяха разработени и публикувани методическите указания за разработване и прилагане на документите на различните нива, разработен е проект на Актуализирана Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., която дава визия за развитието през следващите години, определя основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и служи като основа за програмирането на следващия програмен период. Чрез този актуализиран документ и неговото окончателно финализиране ще се изведат ключовите градове, които ще бъдат подкрепени по линия на устойчивото градско развитие по новата оперативна програма за регионално развитие.

В края на 2019 г. МРРБ получи разработени и първи проекти на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, които ще изпълняват ролята на  интегрирани териториални стратегии, в рамките на които да се финансират важни надобщински и надобластни проекти, подпомагани от регионалния приоритет на новата оперативна програма за регионално развитие. След окончателното разработване на проектите на документи предстои преминаването им през различните видове съгласувателни процедури и одобряването им от Министерски съвет. През следващия програмен период по линия на ЕСИФ се очаква до 10 града да получат финансиране за градско развитие по приоритета за градско направление и те трябва да имат разработени документи за стратегическо планиране на общинско ниво, за да отговорят на изискванията на регламентите още с началото на програмния период. На този етап са подготвени и публикувани на интернет страницата на МРРБ одобрени Методически указания за разработване и прилагане на ОПР и ИПГВР за периода 2021-2027 г., което улеснява работата по изработването на документите.

С  Решение № 816 от 31.12.2019 г. беше одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие от Министерски съвет, в изпълнение на пътната карта за новите подходи в политиката за регионално развитие за периода след 2021 г. В проекта на ЗИД на ЗРР е разписана промяна в структурата и състава на регионалните съвети за развитие, като им се дава възможност за реално взимане на решение по отношение на избора на проекти за съответния район и функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ.

В тази връзка са предприети и стъпки за засилване на ролята на регионалното ниво на управление и подобряване на капацитета му. За целта през отчетния период се изпълнява Споразумение за преглед на многостепенното управление, сключено между МРРБ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в резултат на което се очакват предложения по отношение на провеждането на държавната политика за регионално развитие на страната. През отчетния период се организира проведе  семинар за политически диалог на високо ниво и срещи на представители на ОИСР и заинтересованите страни по проекта за преглед на многостепенното управление и децентрализацията в България.

МРРБ също така участва и в проект със Световна банка за подкрепа на процеса за реформа на политиката за регионално развитие. Окончателният текст на ЗИД на ЗРР ще отчете и резултатите от тези проекти. МРРБ оказа съдействие на Световната банка при провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на Споразумението.

По отношение на подготовката за новия програмен период, се проведе процедура за избор на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност, чиито представители бяха включени в състава на Тематична работна група (ТРГ) за подготовка на проект на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше сформирана Тематичната работна група, която проведе първо заседание през м. ноември 2019 г. В изпълнение на задачите по подготовка за новия програмен период, бяха разработени концепции и документи, дефиниращи  ключови етапи от изпълнението на интегрирания териториален подход.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие.

- Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

- За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |
| --- |
| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 31.12.2019 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2019 г. |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 1) | лица | 76 571 | 38 295 | 34 702 |
| Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура | лица | 2 264 | 2 786 | 2 323 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 10 585 | 458 | 307 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | kWh/година | 83 682 347 | 11 205 792,92 | 10 960 822,92 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) | тонове CO2 екв. | 89 054 | 4 932,49 | 4 221,39 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) | тонове CO2 екв. | 13 927,73 | 0 | 0 |
| Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт | километри | 30,47 | 1,93 | 0 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 172 | 10,61 | 3,35 |
| Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри | 3 184 724 | 1 769 751,88 | 1 225 096,88 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | квадратни метри | 27 274 | 0 | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) | квадратни метри | 94 911 | 0 | 0 |
| Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 560 | 183 | 183 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 264 383 | 0 | 0 |
| Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура | лица | 1 353 | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) | домакинства | 2 316 | 3 295 | 2 428 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) | kWh/година | 56 963 073 | 45 853 941,71 | 31 212 109,71 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | тонове CO2 екв | 40 413 | 20 515,69 | 14 498,17 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) | лица | 103 876 | 27 170 | 25 016 |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) | лица | 3 071 | 2 995 | 2 161 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 7 245 677 | 0 | 0 |
| Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ | обекти | 232 | 0 | 0 |
| Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | брой | 400 | 42 | 42 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) | лица | 408 | 1 227 | 1 137 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 138 | 21 | 19 |
| Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | посещения/година | 482 034 | 0 | 0 |
| Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение | брой | 18 | 0 | 0 |
| Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 665 | 49,15 | 49,15 |
| Обучени служители на бенефициентите | брой | 4000 | 844 | 0 |
| Проведени информационни кампании и дейности за публичност | брой | 60 | 18 | 0 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |
| Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой | 2 | НП | 15 |
| Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брои | 8 | НП | 29 |

Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1 и ПО3) –  65 465лица.

Показател: Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение.

- Постигнатите резултати във връзка с представителите от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура (ПО 1 и ПО3) – 5 781 лица.

Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

- Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1 и ПО2)  –57 059 734,63 kWh/година.

Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (ПО 1 и ПО2)   - 25448,18тонове CO2 екв.

Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

- Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1 и ПО2)   - 3753бр.

Показател: Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

- Постигнатите резултати във връзка с дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 1,9 км.

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

- Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 1 769 751,88 м2.

Показател Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

- Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя  – 10,61 хектари.

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.

- Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 183 бр.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 21 бр.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

- Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 1 227 лица.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.

- Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 49,15км.

Показател: Обучени служители на бенефициентите-отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.

- Постигнатите резултати във връзка с обучени служители на бенефициентите – 844 лица.

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са изготвени общо 15 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

  - Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2018 г.

  - Изготвени са 5 броя Методически указания за разработване  на документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

  - Изменени 1 бр. Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

  - Изготвен 1бр. окончателен доклад със социално-икономически анализ на районите

  - Изготвен и одобрен от Министерски съвет 1 бр. проект на ЗИД на ЗРР

  - Изготвено, съгласувано и подписано от всички партньори по проект MARSPLAN BS II Споразумение за сътрудничество между партньорите по проекта- 1бр.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са проведени, 29 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2, както следва:

- 24  заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Проведено  заседание на Съвета по регионална политика към Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Организиран е семинар с участието на Световна банка.

- Проведено първо заседание на ТРГ за подготовка на оперативна програма за подкрепа на регионите 2021-2027 г.

- Проведена въвеждаща среща на партньорите, встъпителна конференция и среща на управителния комитет по проект MARSPLAN BS II .

- Проведен първи тематичен работен семинар във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров, по отношение на силните  и слаби страни на проект на нова Система за разделно движение в корабоплаването, Варна, 12 декември 2019 г.

1.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 4 405 000 | 1 810 164 | 1 904 840 |
|  | Персонал | 1 945 000 | 228 297 | 213 073 |
|  | Издръжка | 2 460 000 | 1 578 627 | 1 688 527 |
|  | Капиталови разходи |  | 3 240 | 3 240 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 405 000 | 1 810 164 | 1 904 840 |
|  | Персонал | 1 945 000 | 228 297 | 213 073 |
|  | Издръжка | 2 460 000 | 1 578 627 | 1 688 527 |
|  | Капиталови разходи |  | 3 240 | 3 240 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 27 955 015 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 11 304 451 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 12 595 336 |
|  | Други международни програми |  |  | 741 868 |
|  | Фонд "Солидарност" |  |  | 3 313 360 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 27 955 015 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 4 405 000 | 1 810 164 | 1 904 840 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 4 405 000 | 1 810 164 | 29 859 855 |
|  | Численост на щатния персонал | 200 | 203 | 178 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Обща финансова информация:

- 92 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 74 са сключените договори на обща стойност 151 млн. лв., което представлява 5 % от бюджета на програмата.

- Изплатените средства са в размер на 412,2 млн. лв. или 13,66 % от бюджета на програмата

- Сертифицирани са разходи в размер на 468,4 млн. лв. или 15,52 % от бюджета на програмата.

- Приключили са 187 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства  348 373 847,12  лв., съответно:

- 44 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 98 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 24 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

- 13 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

- 4 проект по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

- 4 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси

| Приоритетни оси - наименование | Уточнен план на разходите за 2019 г. | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 325 493 181,21 | 176 179 043,64 | 31 090 419,47 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 60 654 513,53 | 34 102 470,62 | 6 018 083,05 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 97 152 906,53 | 27 482 654,50 | 4 849 880,21 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 84 794 284,90 | 3 946 089,15 | 696 368,67 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 39 040 413,50 | 17 405 161,99 | 3 071 499,18 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 18 311 126,04 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 116 471 708,28 | 82 867 012,23 | 14 623 590,39 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 14 326 198,16 | 8 420 584,38 | 1 485 985,48 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020г. | 756 244 332,16 | 350 403 016,50 | 61 835 826,44 |

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са регистрирани 437 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 488 нередности, по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 32 322 122,16 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 298 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

От началото на програмен период 2014-2020 УО е обявил общо 17 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд.лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

Като продължение и надграждане резултатите от предишни две процедури, през месец ноември 2019 г., Управляващият орган на ОПРР обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Процедурата е с общ бюджет 45 млн. лева, с краен срок за кандидатстване 27.03.2020 г. В рамките на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ през отчетния период на са подадени  проектни предложения.

В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.-  бяха подадени 14 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са сключени 4 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 13,2 млн. лв.

В рамките на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ през отчетния период беше финализирана оценката на подадените 52 проектни предложения и бяха сключени 32 договора за БФП на обща стойност 32,9 млн. лв.

По процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ бяха сключени 20 договора за БФП на стойност 27,87 млн. лв. В рамките на отчетния период УО на ОПРР публикува изменение на Насоките за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване.

По процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“  бяха сключени 2 договора с общините Видин и Казанлък на обща стойност на предоставената БФП – 15 млн. лв.

През 2019 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения – 30.06.2020 г., с оглед постигане на заложените цели по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“. В рамките на отчетния период по процедурата бяха сключени 4 договора за БФП на стойност 24,7 млн. лв.

Финансовите посредници – Фондове за градско развитие (ФГР) за София, Северна и Южна България, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, проведоха общо 23 (двадесет и три) заседания на инвестиционните комитети (ИК), на които бяха одобрени 33 (тридесет и три) проекта с обща стойност на заемното финансиране 99,7 млн. лв. лв., вкл. 58,8 млн. лв. средства от ОПРР.

Броят на одобрените проекти на заседания на ИК се разпределя по ФГР както следва:

- за ФГР Юг:

  - по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са одобрени 9 проекта на обща стойност 31,1 млн. лв. заемно финансиране, от които 18,37 млн. лв. средства от ОПРР

  - по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ са одобрени 5 проекта на обща стойност 7,6 млн. лв. заемно финансиране, от които 4,5 млн. лв. средства от ОПРР.

- за ФГР София:

  - по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са одобрени 5 проекта на обща стойност 20,6 лв. заемно финансиране, от които 12,2 млн. лв. средства от ОПРР

  - по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“  е одобрен 1 проект на обща стойност 1,8 млн. лв. заемно финансиране, от които 1,1 млн. лв. средства от ОПРР.

- за ФГР Север:

  - по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са одобрени 10 проекта на обща стойност 33,7 млн. лв. заемно финансиране, от които 19,9 млн. лв. средства от ОПРР

  - по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ са одобрени 3 проекта на обща стойност 4,85 млн. лв. заемно финансиране, от които 2,8 млн. лв. средства от ОПРР.

ФГР докладват за 24 сключени договори както следва:

  - ФГР Север - 8 договора по ПО 1 на стойност 21,1 млн. лева общ заемен ресурс, включително 12,6 млн. лева средства на ОПРР и 1 договор по ПО 6 на обща стойност 1,5 млн. лева общ заемен ресурс, включително 885 хил. лева средства на ОПРР.

  - ФГР Юг- 7 договора по ПО 1 на обща стойност 21,6 млн. лева общ заемен ресурс, от които 12,8 млн. лева по ОПРР, и 4 сключени договора по ПО 6 на обща стойност 6,1 млн. лева общ заемен ресурс, включително 3,5 млн. лв. средства от ОПРР.

  - ФГР София докладват за 3 сключени договора по ПО 1 на обща стойност 14 млн. лева общ заемен ресурс, включително 8,2 млн. лева средства по ОПРР и 1 сключен договор по ПО 6 на обща стойност 1,8 млн. лв. заемно финансиране включително 1,1 млн. лв. средства от ОПРР.

Разплащания на 10% от средствата от заемния лимит съгласно поставената цел в рамките на Оперативните споразумения към крайни получатели към 31.12.2019 г. по ФГР са както следва:

  - ФГР София: 3 161 828,00 лв. по ПО 1, което представлява 4,48% от заемния лимит по ПО 1 и 0 лв. по ПО 6;

  - ФГР Юг:  2 408 590,85 лв. по ПО 1, което представлява 2,93% от заемния лимит по ПО1 и 0 лв. по ПО 6;

  - ФГР Север: 2 770 115,28 лв. по ПО 1, което представлява 3,37% от заемния лимит по ПО 1 и 0 лв по ПО 6.

С оглед на отчетения напредък в периода 01.01. - 31.12.2019 г. ФМФИБ не е заявявал следващ (втори) транш (искане за плащане) от средствата, определени за подкрепа чрез финансови инструменти от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В ОПРР 2014-2020 са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. По проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) одобри с мълчаливо съгласие проекта. Сключен е договор с изпълнител на СМР за Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Изпълнението на СМР е почти пред завършване. Сключени са договори за извършване на строителен и авторски надзор.

Другия Компонент от проекта е „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев". С писмо до УО на ОПРР е поискано одобрение за разделяне на изпълнението на горепосоченият обект на два етапа – Част А, от площад „Руски паметник“ до ухо „Княжево“ и част Б, от площад „Руски паметник“ до ухо „Съдебна палата“.

Дейностите по сключен договор с предмет "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по сключен договор с предмет "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP)“ са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и е въведено в експлоатация. Процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж на система за броене на пътниците – Automatic passenger counting  (APC)” е приключила.

На 29.01.2019 г. е подписан  договор за доставка на  13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси. Първите трамвайни мотриси са доставени.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК  е одобрен големия проект.

Подписани са договори за доставка на общо 280 бр. линейки. Регулярно се доставят линейки, който поетапно се въвеждат в експлоатация. След съгласуване на разрешителните за строеж за всички 235 обекта са публикувани и процедурите по ЗОП за СМР дейностите (ремонт, реконструкция и изграждане на спешните центрове). Всички обекти са разделени в 6-те района.

На 08.02.2019 г. е публикувана процедура за закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура и технологично обзавеждане.  Част от процедурата се обжалва.

1.4.2. Отчет на изпълнението на дейностите свързани със стратегическо планиране, програмиране и морско пространствено планиране за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Стратегическа цел „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следните оперативни цели и дейности се изпълнява чрез:

Оперативна цел 1: Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Проведени са 24 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Одобрени са от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2018 г.;

- Актуализирана е Заповедта за създаване на Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Заповедта за определяне на поименния му състав и е проведено  заседание на Съвета.

- Приет е окончателен доклад за социално-икономически анализ на районите в страната;

- Подготвени и проведени са обществени поръчки за извършването на следните услуги: Актуализиране на НКПР 2013-2025 г., разработване на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, изготвяне на Морски пространствен план;

- Разработени и публикувани са Методически указания за разработване на общински планове за развитие и интегрирани планове, на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, схеми за пространствено развитие на ниво област, регионални планове за развитие и областни стратегии за развитие;

- Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на действащите Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

- Подготвена е бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. в сроковете, определени от Министерство на финансите;

- Организиран е семинар с участието на Световна банка.

- Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ с Европейската
комисия (EASME) за изпълнение на проект по морско пространствено
планиране MARSPLAN-BS II и сформиране на екип по проекта от МРРБ.

- Изготвен и одобрен проект на Решение на МС(МС) за одобряване на Междинен доклад за изпълнена на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.

- Изготвен и одобрен от МС проект на ЗИД на ЗРР.

1.4.3. „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“

- Пълно наименование на проекта: „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II от 25 юни 2019 г. между Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Обща стойност и източник на финансиране: Общата стойност на проект MARSPLAN-BS ІІ е 1 249 677 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 332 213 евро (649 752 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS ІІ се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи и от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

- Да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морско пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн;

- Да подкрепи изграждането на капацитет на компетентните органи в България и Румъния за изпълнението на МПП;

- Да подпомогне разработването на националните морски пространствени планове на двете европейски страни, чрез унифицирани ГИС бази данни.

- Да съгласува проектите на морските пространствени планове от гледна точка на въздействието им в/у морската околна среда с останалите черноморски страни.

- Да организира международни изяви, срещи, публикации и разпространение на дейностите по проекта.

- Срок на изпълнение: Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 01.07.2019 г. до 30.06.2021 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.:

- Проведени преговори с EASME от името на всички осем партньора по проекта и двустранно подписване на Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II на  25 юни 2019 г.

- Съставяне на екип по проекта в рамките на МРРБ и издаване на Заповед № РД – 02 – 36 – 839/16.07.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Проведена въвеждаща среща на партньорите, встъпителна конференция и среща на управителния комитет – 9-10 октомври 2019 г.

- Създаден Консултативен съвет по проекта с експерти по МПП за Черно, Средиземно и Балтийско мори и   представители на Черноморската комисия, на Организация за икономическо сътрудничество в Черно море (ОЧИС) и Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО.

- Изработен времеви график с дейности, срокове и отговорни партньори за изпълнение на отделните  работни пакети.

- Разработен план за управление на риска по проекта.

- Изготвено, съгласувано  и подписано от всички партньори на   Споразумение за сътрудничество между партньорите по проекта.

- Проведен първи тематичен работен семинар във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров, по отношение на силните  и слаби страни на проект на нова Система за разделно движение в корабоплаването, Варна, 12 декември 2019 г.

- Създадена интранет платформа за споделяне на вътрешна  документация между партньорите – Share Link и ел. поща на проекта.

1.4.4. Фонд „Солидарност”

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието.  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

- По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв. В отчетния период Европейската комисия е поискала допълнителна информация по подадения окончателен доклад.

- По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над

3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за

предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 3 464 937,36 лв. В отчетния период Европейската комисия е поискала допълнителна информация по подадения окончателен доклад.

- По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720,13 лв. - изцяло финансиране по фонд „Солидарност” на ЕС. През отчетния период е получено е предизвестие за приключване на заявлението от ЕК.

- По четвърто заявление - 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г., са сключени два договора – с община Бургас и с община Камено на обща стойност 4 309 140,33 лв. В отчетния период е приключил договорът на община Бургас като е подадено и верифицирано искане за окончателно плащане, а по проекта на община Камено е подадено и платено авансово плащане.

1.4.5. Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва

Програми за териториално сътрудничество 2014-2020, с натрупване за целия период:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 67 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 15 705 034 евро (30 716 377 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 6 368 419 евро (12 455 545 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 80 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 10 617 332 евро (20 765 696 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 4 425 102 евро (8 654 747 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020 - Подписани са общо 65 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 9 875 042 евро (19 313 903 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 3 822 146 евро (7 475 468 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 23 241 239,50 лв.;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - Към 31.12.2019 г. са извършени плащания по сключените договори за национално съфинансиране в размер на 10 948 383,70 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – за отчетния период са сключени 17 договори за национално съфинансиране. Към 31.12.2019 г. са извършени плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 872 697,20 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2019 г. извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране са в размер на 2 167 883,92лв.

- ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране в размер на  1 241 770,17 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Към 31.12.2019 г. са извършени плащания към българските партньори в одобрените проекти в размер на 67 316,17 лв.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на   412 408,67 лв.

Програми за териториално сътрудничество 2014-2020, за периода 01.01 - 31.12.2019 г.:

- Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

Програмите за ТГС България – Сърбия, България – Турция и България – Македония 2007-2013 приключиха своето изпълнение към 31.12.2016 г. В рамките на отчетния период, от страна на Европейската комисия бяха получени писма за приключване на програми България – Сърбия и България – Турция.

- Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г. За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г.

Обявени са общо три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени 168 договора за субсидия на обща стойност 264 540 135  eвро. В изпълнение са 84 проекта на обща стойност от 203 645 350  евро, като 82 проекта на обща стойност от  59 145 563  евро приключиха успешно своето изпълнение. Продължава сключването на договори по третата покана за набиране на проектни предложения, както и на проектите, одобрени от Комитета за наблюдение за наддоговаряне.

Финансов напредък:

Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 4 342 759,25 лв.

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г.

По първата покана за набиране на проектни предложения се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект е за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро.

По втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора).

По четвъртата покана за набиране на проектни предложения се финансира стратегически проект с  общ бюджет 5 500 000 евро.

Получените проектните предложения по петата покана за набиране на проектни предложения по ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  са в процес на оценка, като бюджетът е около 10 млн. евро.

По шестата покана за набиране на проектни предложения е с общ бюджет 7 млн. евро и предстои оценка на проектните предложения.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 1 756 614 лв.

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата

34 102 256 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г

От подписаните общо 41 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение е 1 договор, а 3 са прекратени. Останалите 37 проекта са приключили успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018 г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018 г. са подадени 235 проектни предложения, като с решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата са одобрени за финансиране 36 проекта (14 по ПО 1, 8 по ПО 2 и 14 по ПО 3). Сключени са договори по 29 проектни предложения на обща стойност 7 628 986 евро. Допълнително до средата на 2020 г. се очаква да бъдат сключени още 26 проекта на обща стойност от 5 236 205 евро.

В момента е в ход процедура за изменение на програмата за прехвърляне на финансов ресурс между приоритетните оси, с оглед пълно усвояване на финансовия ресурс за програмния период 2014-2020 и постигане на целевите стойности на индикаторите по програмата. След одобрението на изменението на програмата от страна на ЕК, се очаква да бъдат сключени още 4 договори за субсидия по ПО 3 „Околна среда“ на обща стойност 2 316 977 евро.

Финансов напредък

През отчетния период по програмата са извършени плащания в размер на 4 199 752 евро (8 214 001 лв.).

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата

29 642 896 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г.

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни 42 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. В резултат на проведените пред-договорни процедури, включително с проекти от списъка с резерви с цел максимално оползотворяване на средствата, по втората покана за подаване на предложения Съвместният комитет за наблюдение по програмата одобри за финансиране общо 49 проектни предложения (19 по Приоритетна ос 1 и 30 по Приоритетна ос 2) на обща стойност 14 098 910,98 евро. Към 14.02.2020 г. Сключени са 38 договора за субсидия на обща стойност 11 589 579  евро.

В момента е в ход процедура за изменение на програмата, като след одобрението й от Европейската комисия ще бъдат сключени още 12 договора за субсидия.

С решение на Съвместният комитет за наблюдение оставащият ресурс по програмата от приблизително 2,3 млн. евро ще бъде насочен през 2020 г. за финансиране на стратегически проект в областта на околната среда с предефинирани бенефициенти – университети от трансграничния регион.

Финансов напредък :

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 4 040 477 евро (7 902 486 лв.).

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП между България  и Северна Македония

Общ бюджет на програмата

19 461 690 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички 48 договора приключиха успешно своето изпълнение.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения.

С решения на Съвместния комитет за наблюдение от 17.01.2019 г. и 29.05.2019 г., са одобрени за финансиране 17 проектни предложения на обща стойност 5 110 607 евро.

# С оглед пълно усвояване на финансовия ресурс за програмния период 2014-2020  СКН взе решение на 12.12.2019 г. за прехвърляне на свободен ресурс в размер до 880 001 евро от Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност” към Приоритетна ос 1„Околна среда” и  Приоритетна ос 2 „Туризъм” с цел финансиране на проекти, включени в списъците с резерви по Втора покана, необходими за постигане на целевите стойности на индикаторите.

# В момента е в ход процедура за изменение на програмата, като след одобрението й от Европейската комисия ще бъдат сключени още 8 договора за субсидия от списъка с резерви по втора покана.

Финансов напредък

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 2 164 782 евро (4 233 946 лв.).

Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г

Първата покана беше обявена на 31.01.2017 г., с краен срок – до 31.05.2017 г. Одобрени са 23 проекта за финансиране, с участието на 20 български партньора. Договорите за национално съфинансиране са в етап на подписване.

Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата стартира на 1 октомври 2018 г. с краен срок 5 февруари 2019 г. Получени са общо 247 проектни предложения. В периода февруари-април 2019 г. се състоя административна проверка и проверка за допустимост. В резултат на извършения преглед и подбор от страна на Съвместния секретариат и номинираните вътрешни оценители от националните органи, като допустими за продължение във втора фаза на оценяване (оценка на качеството) са одобрени 157 проектни предложения, а отхвърлени (поради непокриване на зададените критерии) са 90 предложения. На 17 септември 2019 г. Комитета за наблюдение одобри за финансиране 31 проектни предложения, от които 17 предложения с участие на 20 български партньори. Общият бюджет на българските партньори е 4 090 140 евро, от които национално съфинансиране 639 959,70 лева. Предстои подписване на договорите за финансиране.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на   275 418 лв.

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата: 39 727  652 евро

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г.

В първата покана за проектни предложения са одобрени 44 проекта с бюджет на обща стойност около 32,540 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 60 български партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро, като един от партньорите - Русенски университет "Ангел Кънчев" е наблюдател (без бюджет). Към момента са сключени 47 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 089 877 лева.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  210 024 лв.

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г..

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет 8 260 240 евро, включително приоритетните координатори по Дунавската стратегия в първата покана за координаторите (EUSDR PAC 1st Call).

По Втора покана са подадени общо 127 проектни предложения, с участието на 133 български партньори в 89 проектни предложения. Комитетът за наблюдение (КН) одобри 22 проектни предложения, включително 14 предложения с участие на 17 български партньори. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 590 450 лв.

Първата поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. Одобрени за финансиране са общо 19 предложения, с участие на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори (Асоциация на българските енергийни агенции, Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна, Фондация за създаване на ефективни алтернативи и WWF България). Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 37 753 лв.

По третата покана в първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система са подадени 276 заявления с участие на 273 български партньори, от които 45 водещи партньори. За участие във втори етап на кандидатстване са поканени 61 предложения с участие на 71 български партньори (вкл. 1 водещ партньор).  Вторият етап на кандидатстване приключи на 25 ноември 2019 г, проектите са в етап на оценка. Договорите за финансиране ще бъдат сключени през 2020 г. Общият размер на финансиране по поканата е в размер на около 59,3 млн. евро.

Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 167 133,70 лв.

Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. В ход е подписване на договорите за финансиране. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 399 990  лв.

По Четвърта покана за предложения са одобрени 74 проектни предложения, с общ бюджет от ЕФРР около 94,4 млн. евро. Одобрените предложения включват 17 предложения с 20 български партньори, от които 1 български Водещ партньор. В ход е подписване на договорите по проектите.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  264 167 лв.

Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата

Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г.

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 13 приложни изследвания, от които 6 приключиха през 2017 г. , едно ще приключи през 2018 г. и 6 през 2019 г. съгласно одобрения график. По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 9 целеви анализи, от които 3 приключиха през 2017 г. и 6 ще приключат през 2018 г. По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.  По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.

Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 31.12.2019 г.

Програмата е одобрена с Решение С(2014) 9857 от 12 декември 2014 г.

Общият бюджет на програмата е в размер на 96 324 550 евро, от които средствата от ЕФРР са в размер на 74 301 909 евро. Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

По поканата за набиране на проектни предложения по първа покана за изграждане на мрежи за планиране на действия са финансирани 20 проекта; по втора покана за изграждане на мрежи за планиране на действия са финансирани 6 проекта с 5 български партньори; по поканата за изграждане на мрежи за изпълнение – 21 проекта, а по поканата за изграждане на мрежи за трансфер на добри практики – 25 проекта.

В 14 от одобрените 66 проекта участват български партньори, с общ бюджет 698 198 лева и са сключени 7 договора за национално съфинансиране на обща стойност 153 147 лева.

Финансов напредък

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 24 569 лв.

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

1.6. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел

Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел

Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.

2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През периода, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Националния  план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

Проведени са поредица от работни срещи с екип на Световната банка във връзка със стартирането на съвместен проект „Оценка на жилищните и битови условия на живот на най-маргинализираните и уязвими общности (с фокус в/у ромите) в Северозападна България“. На срещите са обсъдени работното задание, целите на проекта както и методите на извършване на проучването.

Съвместно с Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси продължава подготовката за разработване на онлайн анкетна карта и аналитичен ГИС модул, и подготовка на пилотен проект за аерофото заснемане (орторектифицирани изображения с изключително висока пространствена разделителна способност заснети с дрон) на проблемни зони с преобладаващо ромско население.Списък на продуктите/услугите (дейности):

Продукт: Актуализиран проект на Национална жилищна стратегия, включва следните дейности:

Услуги (дейности):

- Изграждане на нов работещ модел на българската жилищна система, който да осигури подходящата институционална и законодателна рамка, за да гарантира равнопоставеност и да улесни достъпа до жилище;

- Разработване на механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд;

- Идентифициране на програмите за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

2.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

| Показатели | Мярка | Целева стойност | Отчет от стартиране на Програмата |
| --- | --- | --- | --- |
| Допълване и доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост | брой | 1 | 0 |

2.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие в/у постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 г.

2.5. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 555 000 | 659 400 | 559 201 |
|  | Персонал | 378 000 | 520 000 | 517 580 |
|  | Издръжка | 177 000 | 139 400 | 41 621 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 555 000 | 659 400 | 559 201 |
|  | Персонал | 378 000 | 520 000 | 517 580 |
|  | Издръжка | 177 000 | 139 400 | 41 621 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 555 000 | 659 400 | 559 201 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 555 000 | 659 400 | 559 201 |
|  | Численост на щатния персонал | 25 | 22 | 16 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

2.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е един от приоритети заложени в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Р България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г. са определени в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

Осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Договори за строителство към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието в/у околната среда;

- Увеличение на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Р България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси;

3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на тол система“

На 15.01.2018 г. е подписан договора за изпълнение на проекта „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

С Постановление на Министерски съвет № 231 от 31.10.2018 г. е създадено Националното тол управление (НТУ), като специализирано звено в държавната администрация, ситуирано в АПИ(АПИ) към МРРБ. Към 31.12.2019 г. процесът по кадрово обезпечаване на НТУ не е приключил - назначени са 719 служители (от 911).

Дейността на НТУ е изцяло насочена към постигане на заложената в Програмата на правителството (2017-2021) стратегическата цел  за въвеждане на по-справедлив модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка – за леки автомобили, и тол такса за изминато разстояние – за тежкотоварните автомобили.

Постигнатите през 2019 г. резултати и изпълнени дейности са както следва:

При успешно проведени тестови изпитвания и доказана ефективност, функционалност и заложени параметри се въведе в експлоатация първият модул от смесената електронна система за събиране на пътни такси – електронната система за таксуване на база време (електронна винетка). Считано от 01.01.2019 г. се преустанови продажбата на хартиени винетки и започна издаването  на електронни винетки, както и процеса по конвентиране в електронната система на валидни хартиени винетки. Техническата поддръжка на системата и нейното управление се осигурява от НТУ чрез 24 часово дежурство на ИТ експерти.

За целите на обслужване на клиентите (ползватели на платената пътна мрежа) се разкриха  клиентски центрове в Областните пътни управления и в зоните на ключовите ГКПП, осигуриха се терминали за самообслужване с национално покритие (430) и се разкриха повече от 7000 пунктове на продажба „на гише“ от партньори на НТУ. Същите пунктове и терминали за самообслужване се предвижда да се ползват при закупуване на маршрутни карти след въвеждане на тол таксуването за ППС над 3,5 т.

През 2019 г., чрез Електронната система за пътно таксуване – таксуване на база време (електронна винетка) са реализирани 8 232 451 бр., електронни винетки за 391 501 396 лв. От реализираните винетки, най- висок е делът на електронните винетки за ППС под 3.5 т. ( 5 876 200 бр. за 269 942 843 лв), следвани от ППС над 12 т. ( 1 976 881 бр. за 98 871 906 лв.). Успешно се реализират и дейностите по осигуряване на безплатни електронни винетки за правоимащи лица по чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата ( лица с 50 и над 50 % увреждания). С отлично сътрудничество и взаимодействие с АСП, по отношение на оперативност, бързина и точност при отразяване на заявените права за хората с намалена работоспособност, са въведени в „белия списък“ на електронната система повече от 242 000 издадени безплатни електронни винетки.

Изгради се  и се оборудва кол център за обслужване на клиенти, като дейността му ресурсно е обезпечена в 12 часов режим на работа на единен номер 0700 10 876 и електронен адрес info@bgtoll.bg- всеки ден от 8 до 20 ч., при капацитет за  обслужване средно по 50-60 обаждания на час От официалното му стартиране (14 февруари) до момента са приети и обслужени повече от 101 000 входящи обаждания  и са обработени повече от 45 000 писма и запитвания, постъпили чрез електронен адрес info@bgtoll.bg.

Важен елемент от процеса по обслужване на клиенти е и осигуряването на правото на потребителя на пътната инфраструктура да прехвърля електронната си винетка при пререгистрация на автомобила. Урегулирани са процесите по извършване на промяна в Електронната система при пререгистрация на ППС и прехвърляне на собственост в/у ППС на лица с увреждания. Утвърдени са съответните образци на заявяване и уведомяване пред АПИ. Регламентиран е вътрешния ред и процедиране в регламентираните срокове. През 2019 г. са извършени 29 669 бр. пререгистрации по подадени заявления

През 2019 г. се създадоха  9-те регионални тол центрове за контрол и правоприлагане. Поетапно се реализира кадровото осигуряване на тол екипите, като към момента е осигурено 12 часово дежурство на 105 те мобилни екипи.

Контролната дейност е ключова за постигане на ефективност на дейността на Националното тол управление. В рамките на осъществената контролна дейност в периода, от тол инспекторите са извършени 1 381 773 проверки на пътни превозни средства. Установени са 102 159  нарушения – ползване на платената пътна мрежа без валидно издадена електронна винетка. 90 759 нарушители (88.8%) са се възползвали от правото си да заплатят компенсаторна такса на място (в мобилните контролни единици), преди съставяне на АУАН. На останалите 11 400  е съставен акт за установеното административно нарушение на Закона за пътищата, като на 1 260 от нарушителите със съставен акт,  които не са ползвали правото си за заплащане на компенсаторна такса в 14 дневния срок след връчването му са наложени глоби с издадени наказателни постановления, в общ размер на 478 739 лв.

Постъпилите суми от констатирани нарушения през 2019 г. – ползване на платената пътна мрежа без винетка са 7 477 982 лв., в т.ч. 7 238 929 лв. са заплатените компенсаторни такси. Отчитаме като успешен въведеният механизъм за санкциониране на нарушителите с възможността за доброволно заплащане на „компенсаторна такса“ и прекратяване на административно наказателното производство.

През месец август се прие вторият модул от Електронната система - таксуване на база изминато разстояние (тол такса ). Системата е въведена в техническа експлоатация и е в тестови режим, считано от 16 август 2019 г. Откриха се 4 демонстрационни центъра - в София, Пловдив, Варна и Русе, в които превозвачите могат да тестват издаването на маршрутни карти за тежкотоварни автомобили от четирите канала, по които АПИ ще ги продава – терминал за самообслужване, сайта www.bgtoll.bg, мобилното приложение и от гише. Започнаха и реалните тестове с бордови устройства, монтирани в ППС над 3.5 т.

С Постановление на Министерски съвет № 370 / 20.12.2019 г. е приета тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, - определени са размерите на тол таксите за различните категории и класове ППС над 3,5 т.  Определен е и обхвата на пътната мрежа, за чието ползване ще се дължи тол такса  –автомагистралите и частите от пътищата първи и втори клас;

За целите на тол таксуването се изградиха 200 нови и дооборудвани стационарни контролни точки, в процес на дооборудване са още 95 контролни точки.

От НТУ са разработени интерфейси и са стартирани процесите по интеграция на системите на НТУ и Агенция Митници, МВР и НАП, като усилията са насочени към успешно приключване на интеграцията до въвеждането на тол таксуването.

Отворена е процедурата за регистрация в регистъра на националните доставчици на услуги за електронно таксуване – регистрирани са 4 дружества като национални доставчика на услуги. Към 31.12.2019 г. АПИ е сключила договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси (тол такси) с две от тях.

Отворени са процедурите по вписване на доставчици на декларирани данни (ДДД) в публичния списък на АПИ – към 31.12.2019 г.  са вписани 5 дружества.

Предстои търговското въвеждане на електронната система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол).  Крайният срок, съгласно Закона за пътищата е 1 март 2020 г. като за целите на търговското опериране на тол системата, АПИ получи код по ISO, съгласно стандарт БДС ЕN ISO 14816.

За напредъка по въвеждане на тол системата регулярно се уведомява министъра на регионалното развитие и благоустройството. Чрез създадената интернет страница на НТУ е осигурена прозрачност и публичност на дейността на специализираното звено. По всеки сигнал, установен проблем, конкретно предложение, се предприемат съответните действия, като работата изцяло е насочена към подобряване на качеството на предоставяните услуги и обслужването на гражданите.

Видно от гореизложеното, отчитаме ефективно изпълнение на поставените в програмния бюджет стратегически и оперативни цели и очаквани резултати в полза за обществото.

Продукт/услуга: „Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти“

Във връзка с управлението на републиканските пътища Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство, тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. МРРБопределя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.

За основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас средствата съгласно уточнен план към м. декември 2019 г. са 190 860 771 лв. Към 31.12.2019 г. са усвоени 186 591 455 лв.

За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ средствата съгласно уточненият план към м. декември  2019 г. са в размер на 591 504 904 лв. Към 31.12.2019 г. са усвоени 589 629 498  лв.

Продукт/услуга: „Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа“

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

Продукт/услуга: „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси“

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България към показател Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа включени в списъка на общинските пътища.

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващия списък, както и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от МСпо реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата.

От първоначалното утвърждаване на списъка на общинските пътища до настоящия момент са разгледани много предложения от общинските администрации за промени в списъка на общинските пътища, като за одобрените  предложения само за периода от 2012-2018  списъка на общинските пътища е изменен и допълнен с повече от двадесет решения на Министерския съвет. В допълнение, във връзка с утвърденият нов списък на републиканските пътища, съгласно Решение № 959/31.12.2018 г. на Министерския съвет, както и приетите промени в наименованията на определени населени места, и граници на общини с Решение № 359/20.06.2019 г. на МСе изменен списъка на общинските пътища.

През отчетния период са разгледани предложения от общините Доспат, Сърница, Каолиново, Никола Козлево и Суворово за включване на пътно трасе в списъка на общинските пътища, за изменение на дължината на съществуващ общински път и за изключване на пътно трасе от списъка. Също така са разгледани предложения, ведно със становища на АПИ за промени собствеността от публична държавна в публична общинска на пътни участъци на територията на общините Белица, Варна, Павликени, Рила, Сливен, Челопеч и Шумен. За част от общините предложенията им са приемливи, като общинските администрации са уведомени за предприемане на последващи действия от тяхна страна. Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата продължи и през 2020 г.

Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти  към показател: Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект.

Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти - строително-монтажни работи (СМР), консултантска дейност, в т.ч. строителен и авторски надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

За обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000” има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1537/14.12.2018 г. През отчетния период е извършено окончателно плащане към изпълнителят извършващ строителен надзор на обекта в размер на 8 465 лв.

Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за общинските пътища и състоянието им

С цел поддържане на актуална база данни за състоянието на общините пътища и запазване на провеждания диалог със Националното сдружение на общините в Република България (Сдружението) в посока развитие и подобряване на сигурността на общинската пътна инфраструктура, МРРБ официално е информирало Сдружението, като е изискано съдействие за предоставяне на изискана на предходен етап информация от страна на общинските администрации, непредставили такава. Базата данни ще подпомогне процеса на вземане на решения, както за общините в процеса на тяхната инвестиционна политика, така и за МРРБ, базирайки се на законоустановените му компетенции, за оказване на финансова подкрепа на общините за дейности, насочени към развитие и рехабилитация на общинските пътища.

3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 0 |
| Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект | бр. | 1 | 1 |

Заб. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линеен обект се отчита на база осигурени годишно бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на  общинските пътища и е прието решение на МСза утвърждаването им.

Показателят „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските администрации и техническите и работни проекти на обектите.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности – заявената за постигане стойност по показател за изпълнение „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища“ през отчетния период не е постигната, тъй като е постъпило само едно предложение, съвместно от община Доспат и Сърница за включване на пътен участък в списъка на общинските пътища. По документацията са констатирани неточности, за които общинските администрации са официално уведомени. Общините са представили коригирани документи и трасето е документално одобрено за включване в списъка на общинските пътища. Предстои извършване на оглед на място, съгласно процедурата.

Други дейности и постигнати резултати

Окончателно е завършен пътен обект: „Възстановяване на пътно платно на общински път SFO2579 /II-82, Самоков – София/ – Горни Окол – Долни Окол – /II-82/ (в това число подпорна стена) при км 8+700“, на територията на община Самоков, финансово подпомогнат през 2018 г. чрез сключено споразумение за трансфер на финансови средства. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-41/07.10.2019 г. През отчетния период е извършено окончателно плащане към община Самоков в размер на 77 561 лв.

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, изпълнява своята политика в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. През 2019 г. по одобрена Методика за оценка на представени предложения от общините за подкрепа реализацията на обекти, които са с висока социална значимост, подобряват достъпа до населените места и социалните услуги на територията на общините, както и подобряват безопасността на движение по общинските пътища е извършена приоритизация. Сключено е споразумение за трансфер на финансови средства за изпълнението на пътен обект: „Рехабилитация на общински път MON1110 /ІІІ-815 Боровци - Видлица/ - Гаврил Геново /III-1024/, от км 0+000 до км 2+200, община Георги Дамяново“ на територията на община Георги Дамяново. Изпълнението на дейностите ще стартира през строителния сезон на 2020 г. Изплатен е аванс трансфер на средства към общината в размер на 1 609 600 лв.

3.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 43 542 700 | 174 743 901 | 172 354 757 |
|  | Персонал | 21 795 000 | 34 264 276 | 34 158 794 |
|  | Издръжка | 19 100 500 | 57 280 624 | 56 254 000 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 83 199 001 | 81 941 963 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 43 542 700 | 174 743 901 | 172 354 757 |
|  | Персонал | 21 795 000 | 34 264 276 | 34 158 794 |
|  | Издръжка | 19 100 500 | 57 280 624 | 56 254 000 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 83 199 001 | 81 941 963 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 377 818 200 | 1 237 112 419 | 1 232 664 499 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 137 019 200 | 414 658 985 | 416 146 762 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 605 000 | 8 465 | 8 465 |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 230 155 000 | 781 801 475 | 776 220 953 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване - сервитутни права | 39 000 | 39 000 | 24 460 |
|  | Придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 171 540 | 136 740 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 10 000 000 | 21 702 846 | 21 397 011 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 18 730 108 | 18 730 108 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 4 925 215 | 268 436 919 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 120 638 132 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 444 340 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 120 558 760 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 17 764 584 |
|  | Трансфери към общините за поддържане на РПМ |  | 4 925 215 | 9 031 103 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 377 818 200 | 1 242 037 634 | 1 501 101 418 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 421 360 900 | 1 411 856 320 | 1 405 019 256 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 421 360 900 | 1 416 781 535 | 1 673 456 175 |
|  | Численост на щатния персонал | 2 432 | 2 417 | 2 142 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 103 |

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 31.12.2019 г. са в размер на общо 471 008 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 416 147 хил. лв. и съставляват над 88% от общо извършените разходи за издръжка.  През отчетния период са изплатени средства по открити през 2018 г. акредитиви в размер на 14 853 хил. лв. за текущ ремонт и поддържане на РПМ, вкл. зимно поддържане §§10-30.

За дейности по зимно поддържане са разходвани средства в размер на 67 245  хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 440 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 27 435  хил. лв. и 8 815 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, а остатъка е изразходван за дейности свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата РПМ. Изпълнени са дейности като: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.  Усвоените средства по райони са, както следва:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ - 33 837 хил. лв.;

- Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 64 511 хил. лв.;

- Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ - 59 600 хил. лв.;

- Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 46 111 хил. лв.;

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/-76 848 хил. лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ - 58 487 хил. лв.

- Автомагистрали:

АМ Хемус /София, Ловеч/ - 27 020 хил. лв.;

АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 25 776 хил. лв.;

АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 21 123 хил. лв.;

АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 6 609 хил. лв.;

АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 661 хил. лв.;

АМ Марица Хасково – 3 670 хил. лв.;

АМ Люлин и АМ Струма – 2 495 хил. лв.

За други дейности свързани с поддържането на РПМ /по други договори/ - 4 252     хил. лв., в т.ч. по Споразумение с Пътно строителство АД  - 305 хил. лв. и по Споразумителен протокол с Община Бургас – 3 814 хил. лв.

С Постановление на Министерски съвет № 284/15.11.2019 г. са възстановени разходи в размер на 237 275  лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респ. АПИ за извършени дейности и разплатени сертификати и фактура за отстраняване на щети по републиканската пътна мрежа в област Бургас, за които е изпратена документация за кандидатстване от МКВП към МС.

С Постановления на Министерски съвет № 249/04.10.2019 г. и № 329/10.12.2019 г. са отпуснати целево допълнителни средства за текущо поддържане на РПМ в размер на 72 400 175 лв.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по: Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 18 730 хил. лв. и погашения по ДИЗ – 45 913 хил. лв.

- Основен ремонт

За бюджет 2019 г. средствата предвидени за основен ремонт съгласно уточнения план към м. декември са в размер на 190 860 771 лв. Разходваните средства са  в размер на 186 591 455 лв.

- В програма Аварийни ремонти предвидените средства съгласно уточнен план към 31.12.2019 г. са в размер на 173 725 951 лв. Включени са обекти, разпределени на преходни обекти от изминалите години, за които има сключени договори за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и/или строителство, осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, и ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се свлачищни и срутищни процеси, чийто етап на изпълнение е както следва:

Преходни обекти:

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт „Коренишки дол“ при км 36+450 на Автомагистрала Хемус. Има сключен договор за изпълнение на услугата на стойност 35 880 лв. Аварийните ремонтно-възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус. През 2019 г. е изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежа. Разплатени са средства в размер на 2 400 лв.

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности за обект: "Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 33+600 на АМ "Хемус". Има сключен договор за изпълнение на услугата на стойност 35 400 лв. Аварийните ремонтно-възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус.През 2019 г. е изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежа. Разплатени са средства в размер на 3 000 лв.

Нови обекти:

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийните ремонтно-възстановителни дейности за обект: анкерна стена – страна София на път I-1 Ботевград – София при км 210+200. През 2019 г. е  сключен договор за изпълнение на услугата на стойност 35 760 лв. Аварийните ремонтно-възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус. Разплатени са средства в размер 32 484 лв.

- Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности и съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на техническия проект за обект: "Ремонт на анкерна стена- страна София на път I-1 "Ботевград-София" при км 210+200 етап I-1, участък 2 от км 210+237 до км 210+252". През 2019 г. е  сключен договор за изпълнение на услугата на стойност 35 760 лв. Аварийните ремонтно-възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус. Разплатени са средства в размер 32 484 лв.

- Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“. През 2019 г. са сключени договори за Проектиране и строителство на стойност 1 800 000 лв. и за консултантска услуга строителен надзор на стойност 60 000 лв. На 02.12.2019 г. е подписан Акт № 15 за обекта. СМР изпълнено на 100%. Разплатени са средства в размер 1 791 658 лв.

- Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. През 2019 г. е сключен договор с „Автомагистрали“ ЕАД за изготвяне на технически проекти и изпълнение на строително-монтажни работи по 74 обособени позиции на стойност 569 586 736,27 лв. С Постановление на Министерски съвет № 223/05.09.2019 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респ. АПИ за 2019 г., в размер до 31 000 000 лв., за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Разплатени са 171 863 904 лв. Авансови предоставени средства за изпълнение на ППР и СМР. Извършените дейности през 2019 г. по обособени позиции, е както следва:

- Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01. За обекта е изготвен технически проект.  Издадено е становище с изх. № 2140(3) от 21.05.2019г. от РИОСВ – Плевен. С писмо с наш вх. № 04-16-1377/25.06.2019 г. е получено предварително разрешение за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за изпълнение на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) в свлачищни райони. С Решение №168/31.10.2019 г. е открита процедура за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 3 об. позиции.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03. За обекта е изготвен технически проект. С писмо с наш вх. №04-16-1582/16.07.2019г. е получено предварително разрешение за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за изпълнение на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) в свлачищни райони. С Решение №168/31.10.2019 г. е открита процедура за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 3 об. позиции.

- Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на път III-181 „СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема“ от км 11+391 до км 12+093 с идентификационен № SFO 46.29150-02. Техническият проект е приет на ЕТИС на 14.08.2019 г. С Решение №168/31.10.2019 г. е открита процедура за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 3 об. позиции.

- Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 “Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян“ с идентификационен № SML 31.11572-03. Изготвено е задание за проектиране. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. С приемно-предавателен протокол от 11.11.2019 г. е предадено на „Автомагистрали“ ЕАД утвърдено задание за проектиране, необходимо за извършването на проучвателно-проектантски работи, свързани с изготвянето на технически проект за обекта.

- Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5 „Габрово – Шипка“. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път II-48 „Омуртаг – Котел“ при км 24+600 с идентификационен № SLV 11.72480-03. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I - 6 „Кюстендил – Перник“ при км 76+250. Изготвено е задание за проектиране. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. С приемно-предавателен протокол от 11.11.2019 г. е предадено на „Автомагистрали“ ЕАД утвърдено задание за проектиране, необходимо за извършването на проучвателно-проектантски работи, свързани с изготвянето на технически проект за обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-189 „СОП – Банкя“ в участъка от км 2+000 до км 2+200. Изготвено е задание за проектиране. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. С приемно-предавателен протокол от 11.11.2019 г. е предадено на „Автомагистрали“ ЕАД утвърдено задание за проектиране, необходимо за извършването на проучвателно-проектантски работи, свързани с изготвянето на технически проект за обекта.

- Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-7008 „Елхово – Изгрев - М. Манастир - Г. Манастир - Генерал Тошево - Скалица, от км 11+500 до км 12+300 и от км 18+070 до км 18+270 и от км 23+650 до км 23+800. За упражняване на дейностите по строителен надзор за обекта има сключен договор. Изготвено е задание за проектиране. С приемно-предавателен протокол от 11.11.2019 г. е предадено на „Автомагистрали“ ЕАД утвърдено задание за проектиране, необходимо за извършването на проучвателно-проектантски работи, свързани с изготвянето на технически проект за обекта.

- Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755.  Изготвено е задание за проектиране. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. С приемно-предавателен протокол от 11.11.2019 г. е предадено на „Автомагистрали“ ЕАД утвърдено задание за проектиране, необходимо за извършването на проучвателно-проектантски работи, свързани с изготвянето на технически проект за обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 19+100. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4003 „(Микре – о.п. Севлиево) – Прелом – (Ловеч - Севлиево)“ в участъка при км 2+250. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път ІІІ-5006 „Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана“ в участъка при км 7+060. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-407 „Стражица – П. Тръмбеш“ в участъка от км 59+540 до км 59+900, ляво/дясно. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) - Правешка лакавица - Калугерово - Своде - (Роман - Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC 32.77493.01. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“ в участъка при км 12+982, с. Дебел дял, на 800 м по шосето за Габрово с идентификационен № GAB 05.20225.01. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен № VTR 04.10447.35. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачища при с. Горни Цибър на републикански път ІІ - 11 „Лом -Козлодуй” от км 70+222 до км 72+083 с идентификационни № MON 11.16639.94, № MON 11.16639.94.02 и № MON 11.16639.94.03. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен № VRC 31.54020.01.04. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен № VRC 31.54020.01.01. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци - Църварица) - Ветрен – Раково – Горно Раково–Ново село–Слокощица–(Слокощица-Богослов) при км 42+480 с идентификационен № KNL 29.04796-03. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. На 29.11.2019 г. между АПИи община Своге е сключен споразумителен протокол с изх. № 08-00-1615/29.11.2019 г. за съвместно финансиране на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 8+420 с идентификационен № SFO 18.87391-02. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 9+200 с идентификационен № SFO 18.87391-01. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 13+820 с идентификационен № SFO 18.87391-03. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 16+200 с идентификационен № SFO 18.87391-04. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 19+992, гр. Неделино, местност „Баряков Дол“ с идентификационен № SML 18.51319-04. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 9+000, гр. Неделино с идентификационен № SML 18.51319-08. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Свлачищни деформации в участък от път II-11 „(о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар – Лом“ от км 9+990 до км 10+425 с идентификационни № VID 09.05832.01.02, № VID 16.00672.01.02 и № VID 16.00672.01.01. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. Изготвено е задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-551 „О.п. Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“, при км 2+418, на откос от югозападната страна на ул.“Патриарх Евтимий Търновски”, срещу дворни места с № 2А и № 4 с идентификационен № VTR04.20242.03. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 229 426,80 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула“, при км 48+250, гр. Кула с идентификационен № VID22.40525.05. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции,  с прогнозна стойност за обекта в размер на 259 920,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.С писмо с вх. № 66-Вд-311/11.11.2019 г. е предоставена скица от ОПУ Видин. Изпратено е писмо с изх. № 04-16-2639/02.12.2019 г. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-101 „Враца – Криводол“, при км 15+862, на около 2 км южно от регулацията на гр. Криводол с идентификационен № VRC10.43712.01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 229 837,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път II-15 „Мизия – п.к. Сараево – Оряхово“, при км 65+862, северно от Мизия, на пътя за ферибот Оряхово с идентификационен № VRC28.48043.02. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 244 138,80 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път II-11 „о. п. Козлодуй – Оряхово – Гиген“, при км 117+924, изт.част, местн. Зелена бара, ул. „22 септември“ с идентификационен № VRC31.54020.02.13. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 326 420,40 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път II-11 „о. п. Козлодуй – Оряхово – Гиген“, при км 118+616, Източна промишлена зона с идентификационен № VRC31.54020.02.17.01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции,с прогнозна стойност за обекта в размер на 345 854,40 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – Боровица“, при км 1+500, с. Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 244 852,80 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново – Ардино) - Бял извор - Падина - Неделино – (Мадан – Златоград)“ от км 7+570 до км 7+766, с. Падина с идентификационен № KRZ 02.55124-02. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 403 795,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-865 „Ардино – Кърджали“ при км 38+900 с идентификационен № KRZ 02.66562-01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 229 453,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при км 11+720. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 170 124,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 230 565,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград - Звездел - Голяма Чинка - Токачка – Крумовград“ при км 6+700 с идентификационен № KRZ 21.38409-03. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 229 453,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград - Звездел - Голяма Чинка - Токачка – Крумовград“ при км 5+800 с идентификационен № KRZ 21.38409-04. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 229 453,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 161 623,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-307 Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 213 434,40 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от км 342 до км 348. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 609 837,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен № LOV18.69523.01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 243 663,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изпратено е  писмо с изх. № 04-16-2638/02.12.2019 г. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-11 „Арчар – Лом“ при км 34+920, източно от село Орсоя с идентификационен № MON24.53970.92.01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 475 705,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-11 „Арчар – Лом“ при км 25+844, западно от село Сливата с идентификационен № MON24.67310.92.01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 475 848,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-11 „Арчар – Лом“ при км 28+000, източно от село Сливата с идентификационен № MON24.67310.92.02. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 475 158,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-73 О. п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат - Бургас) в участъка от км 75+700 до км 76+200. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 172 908,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Укрепване на свлачище на републикански път III-305 „(Плевен - Луковит) - Крушовица - Садовец - Дерменци - Торос – Гложене“, при км 19+780, с. Садовец, с идентификационен № PVN11.65070.02. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 287 385,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Укрепване на свлачище, засягащо част от републикански път II-12 „о.п. Видин - Иново - Брегово - Граница Сърбия“, при км 12+784, в урбанизирана територия на с. Гъмзово с идентификационен № VID06.18304.01. С доклад вх. № 93-01-8780/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 17 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 287 385,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 7+950 до км 8+000. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 243 807,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 8+133. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 258 139,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 9+250 до км 9+376. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 243 807,60 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Изготвя се задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-11 „(о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - граница Монтана“, в участъка от км 10+380 до км 10+420. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 316 723,20 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-141 „Кула - Грамада - Срацимирово - (о.п. Видин - Димово)“, в участъка от км 1+360 до км 1+400. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 302 496,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6072 „Граница Ловеч - Кръвеник - Стоките - Батошево - (Горна Росица - Гъбене), в района на с. Селище, при км 11+672. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 228 600,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово - Шипка – Казанлък“ при км 160+779. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 228 600,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово - Шипка – Казанлък“ при км 160+867. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 228 600,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5/Е-85 „Габрово - Шипка – Казанлък“ при км 164+15. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 228 600,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга – Гъбене“ в участъка от км 13+125 до км 13+177. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 155 880,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга – Гъбене“ в участъка от км 13+463 до км 13+493. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 159 480,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга – Гъбене“ в участъка от км 13+930 до км 13+970. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 159 480,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-8“ Пловдив - Харманли – Свиленград“ при км 376+5901. Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01. С доклад вх. № 93-01-8781/01.11.2019 г. до УС на АПИ е инициирана процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга по 19 обособени позиции, с прогнозна стойност за обекта в размер на 159 480,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на обекта. Утвърдено е задание за проектиране.

- За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор по време на строителството за отчетният период са разплатени средства в размер на 6 132 658 лв. В етап на изпълнение са следните обекти:

- Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200. Подписани са договор № РД-37-8/ 19.06.2019 г. за изпълнение на строително-монтажни работи, договор № РД-34-4/ 15.04.2019 г. за възлагане на консултантска услуга – строителен надзор и договор  № РД-35-8/09.10.2019 г. за възлагане на консултантска услуга – авторски надзор. Подписван е Протокол обр. 2 а на 01.11.2019 г. Започнали са дейности по строителството. Поради неблагоприятни метеорологични условия на 06.12.2019 г. строителството на обекта е спряно с подписване на  Акт обр. 10. Разплатени са  625 579 лв.

- Укрепване на Път ІІ-59, Момчилград - Крумовград – Ивайловград,  участък от км 18+250 до км 18+820. Строително-монтажните работи на обекта са изпълнени на 100 %. Подписан е Акт обр. 15 на 11.12.2018 г. Документите са внесени в ДНСК за назначаване на ДПК. Документацията е върната със забележки с писмо № 24-00-766/ 15.05.2019 г. Документите са внесени повторно с искане за назначаване на ДПК с изх. № 24-000-1046/ 26.06.2019 г. Издадено е разрешение за ползване РП № СТ-05-1299/25.10.2019 г. Разплатени са  367 678 лв. Обекта е приключил.

- Основен ремонт на тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ София - Кулата.  С приемо - предавателен протокол от 02.04.2019 г. е представен технически проект и доклад за оценка на съответствието. С писмо № 04-16-1154/ 31.05.2019 г. проектната документация е внесена в МРРБ за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Пописана е Заповед № РД-11-1439/06.12.2019 г. за пълномощно на Иван Кунев – директор на ОПУ - Благоевград за провеждане на процедура за избор за изпълнители за проектиране и строителство /инженеринг/ и строителен надзор на обект „Основен ремонт на обходния път на РП I-1/ Е-79/ в зоната на тунел “Кривия“ от км 388+897 до км 389+240. Разплатени са  50 159 лв.

- Основен ремонт (рехабилитация) на АМ Черно море, виадукт "Звездица" от км 2+511 до км 2+911.  На 25.03.2019 г. е подписан Акт обр. 11. С писмо вх. № 53-00-3542/ 10.04.2019 г. изпълнителят е уведомил АПИ за същественото завършване на обекта. Обектът е приет на 17.05.2019 г. с подписване на Констативен акт образец № 15. Внесено е искане с писмо № 24-00-962/ 13.06.2019 г. в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия. Издадено е разрешение за ползване РП № СТ-05-945/29.07.2019 г. Разплатени са 1 527 713 лв. Обекта е приключил.

- Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458. Подписан е Акт 16 на 27.02.2019 г. Издадено е разрешение за ползване РП № СТ-05-1038 / 21.08.2019 г. Разплатени са 1 104 лв.Обекта е приключил.

- Лот 9 ТП4 - арбитражно дело. Разплатени са – 1 567 498 лв.

- Мост при км.42+691 на Път ІІ-63 Перник -Брезник-Трън. Подписани са договор за строителен надзор РД-37-3/15.10.2019 г. , договор за авторски надзор № РД-35-7/9.08.2019 г. и договор за строителството на обекта  РД-37-2/25.09.2019 г. На 13.12.2019 г. за обекта е подписан Констативен Акт обр. 15. Разплатени са 192 927 лв.

- Основен ремонт на Път III-4904 /O.п Разград-Кубрат/-ж.п. гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4,607 км. Подписан е договор за строителство Д-5/11.12.2019 г. Излязло е Разрешение за строеж  РС-127/17.12.2019 г. С Решение на Министерски съвет № 687/14.11.2019 г. е подписан договор  РД-39-1/11.12.2019 г. между АПИ и Министерство на икономиката, с което те трябва да преведат на АПИ 1 800 000 лв. до края на 2019 г. за изпълнение на обекта, във връзка с прилагане на  насърчителна мярка за изграждане на елементи на техническа инфраструктура по реда на чл. 22 б от ЗНИ. В случай, че АПИ не може да усвои средствата до края на 2019 г. има право да открие акредитив. Открит е акредитив на стойност 1 800 000 лв.

- Обход на гр. Камено - Път III-6008, Лукойл-Нефтохим-Камено, от км 14+700 до км 16+000 и път III-5392, Камено – Братово, от км 9+900 до км 10+926. Подписани са договори за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ с № РД-33-1/ 20.05.2019 г. и за изпълнение на консултантска услуга – строителен надзор. № РД-36-1/ 30.11.2018 г. Издадено е РС -103/28.10.2019 г. и е подписан Протокол 2А на 25.11.2019 г.

- Реализиране на обект: „Изграждане на пътна връзка „Марина бара”, отклонение от републикански път I-6 „София – Радомир”. Подписано е споразумение № 08-00-1204/06.08.2019 г. между Община Перник и АПИ, като АПИучаства във финансирането на строителството със средства в размер на 1 041 993,60 лв. с ДДС, включващо изпълнение на строително - монтажни работи и строителен надзор, а Община Перник участва във финансирането със средства в размер на 1 920,00 лв. с включено ДДС – извършване на авторски надзор по сключен договор. Подписани са договор РД-37-6/27.11.2019 г. за строителство и договор РД-37-7/03.12.2019 г. за консултантска услуга – строителен надзор.

- Укрепване на свлачище на републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+680 до км 371+880. Разплатени са 79 885 лв. за ППР.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи. За отчетният период са разходвани средства в размер на 1 390 678 лв. за следните обекти:

- Комплексни доклади за оценка на съответствие с основаните изисквания към строежите и Техническия контрол по част "Конструктивна". Изготвени са 5 бр. комплексни доклади. Разплатени са 22 620 лв.

- Обособена позиция № 1 „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800, с обща дължина 11,800 км.“. През м. март 2019 г. е сключен договор на стойност 53 618 лв. Разплатени са  19 570 лв.

- Обособена позиция № 4 Изработване на технически проект за рехабилитация и реконструкция на обект: Път III-906 "(Старо Оряхово - Обзор) - Гильовица - Каблешково - I-9"  от км 0+000 до км 65+674, с обща дължина 65,674 км. През м. март 2019 г. е сключен договор на стойност 462 000 лв. Разплатени са 168 000 лв.

- Обособена позиция № 1 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Топли дол“ (лява и дясна тръба) на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“. Разплатени са 115 968 лв.

- Обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Траянови врата“ (лява и дясна тръба) на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“. Разплатени са 301 800 лв.

- Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Правешки ханове“ (лява и дясна тръба) на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“. Разплатени са 167 880 лв.

- Обособена позиция № 2: Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път III-121 Иново - Градец - Периловец - Шишенци - Бойница - Кула от км 20+000 до км 31+851. Разплатени са 79 920 лв.

- Обособена позиция № 4: Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път ІІІ-161 "Ребърково - Люти дол - Ботевград" от км 0+000 до км 33+040. Разплатени са 69 463 лв.

- Изработване на технически проект за ремонтно-възстановителни работи на мостово съоръжение при км 29+613 на път II-76-"Тополовград-Харманли". През м. януари 2019 г. е сключен договор на стойност 55 540 лв. Разплатени са 50 400 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-6009 "(Карнобат - Бургас) - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково - Ахелой - (о.п. Слънчев Бряг - Бургас)" от км 22+040 до км 28+531". През м. юни 2019 г. е сключен договор на стойност 51 467 лв. Разплатени са 18 715 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9061 "(Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг" от км 0+000 до км 7+853. През м. юни 2019 г. е сключен договор на стойност 65 670 лв. Разплатени са 23 880 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-7907 "Дебелт - Братово" от км 0+000 до км 16+185. През м. юни 2019 г. е сключен договор на стойност 151 140 лв. Разплатени са 54 960 лв.

- Обособена позиция № 2 Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез над ж.п.линия при км 145+631 на път ІІ-53 "Сливен - Ямбол - Средец". През м. юли 2019 г. е сключен договор на стойност 76 200 лв. Разплатени са 28 656 лв.

- Обособена позиция № 3 Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река "Искър" на Път II-18 при км 12+422.  През м. юни 2019 г. е сключен договор на стойност 70 800 лв. Разплатени са 26 352 лв.

- Обособена позиция № 4 Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Надлез на път III-208 "Провадия - Айтос" при км 17+183. През м. юни 2019 г. е сключен договор на стойност 69 960 лв. Разплатени са 26 304 лв.

- Обособена позиция № 5 Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Виадукт при км 59+727 на АМ "Тракия". През м. юни 2019 г. е сключен договор на стойност 87 113 лв. Разплатени са 31 968 лв.

- Обособена позиция № 7 Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река „Вит“ при км 65+074 на път III-358 „Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене – Ябланица. През м. юли 2019 г. е сключен договор на стойност 59 487 лв. Разплатени са 21 632 лв.

- „Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-4904 (О. п. Разград - Кубрат) – ж. п. гара Разград – (Разград-Дянково) – от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4+607км.“. През м. ноември 2019 г. е сключен договор на стойност 35 400 лв. Договорът е изпълнен. Разплатени са 35 400 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-99 Бургас-Созопол-Царево от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на 28+514) до км 58+000 с обща дължина на участъка 53.580км. През м. ноември 2019 г. е сключен договор на стойност 1 081 080 лв. Разплатени са 98 280 лв.

- Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 "Рудозем - Смолян" от км 0+000 до км 22+424. През м. ноември 2019 г. е сключен договор на стойност 318 001 лв. Разплатени са 28 910 лв.

- Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. - за отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на 5 244 424 лв.

- Лот 6 Път ІІ-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив. Разплатени са средства в размер на 3 603 477 лв. за СМР и авторски надзор.

- Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам  от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”. Разплатени са средства в размер на 6 746 лв. за авторски надзор.

- Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“. Разплатени са средства в размер на 269 565 лв. за СМР.

- Лот 12 „Път II-44  Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”. Разплатени са средства в размер на 6 052 лв. за авторски надзор.

- Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана. Разплатени са средства в размер на 1 323 184 лв. за СМР.

- Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян". Разплатени са средства в размер на 35 400 лв. за строителен надзор.

- Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“ - За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на 17 880 лв. разплатени за авторски надзор за обект Път II-59 Момчиловград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439 и от км 30+439 до км 56+861,68;

- Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2019 г. средствата предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти съгласно уточненият план към м. декември са в размер на 591 504 904 лв. За отчетният период разплатените средства са в размер на 589 629 498 лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

- Път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“ - реконструкция и удвояване на пътно платно; Строително-монтажните работи са приключили на 100 %. Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-1129/10.09.2019 г. Разплатени са 346 864 лв.

- Републикански път III-7008, Елхово – Пчела – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500; Строително-монтажните работи са приключили на 100 %. Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-1557/20.12.2019 г. Разплатени са 733 163 лв.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 Калотина - пътен възел Храбърско от км 15+500 до км 32+447.20; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и с НАИМ – БАН за извършване на археологически проучвания по трасето на обекта. Изпълняват се СМР по цялата дължина на трасето. Въведена е временна организация на движението на обекта. Издадено РС-88/18.09.19 г., издадено е РС-107/07.11.2019 г., издадена е Заповед № РС-121/05.12.2019 г. към РС-42/15.05.2019 г. Процентно изпълнение за обекта е 32 %. Обектът е приоритетен за  АПИ. Разплатени са  34 583 916 лв.

С Постановление на Министерски съвет № 329/2019 г. са отпуснати целеви средства за изграждането на обекта в размер на 16 902 732 лв., които са усвоени и отчетени през 2019 г.

- Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6, София – Бургас и подходи към два броя локални платна; Строително-монтажните работи са приключили на 100 %. Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-1579/31.12.2019 г. Разплатени са 757 159 лв.

- Кръгово кръстовище при км 285+640 на Път I-5 Димитровград – Хасково; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. Подписан е Протокол обр. 2 а на 15.10.2019 г. Процентното изпълнение на СМР е 88 %. Разплатени са 306 352 лв.

- Строителство III-623 (о.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Бобов дол – Жедна, при км 15+200; Строителството е приключило. На 14.11.2018г. е подписан. Акт обр. 15. След обилните валежи е установено локално свличане на откоса при км 15+220 – ляво, непосредствено до съществуващия ел. стълб. С възлагателно писмо изх.№ 53-00-3708/15.04.2019г. е възложено изпълнението на поръчка с предмет: „Възстановяване на откоса при изграждане на обект: Път III-623 „Бобов дол – Жедна: от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе – (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+560)“, със срок на изпълнение 30 календарни дни. Възложените работи са извършени в пълен обем. Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-895/17.07.19 г. Разплатени са 215 515 лв.

- Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив - Асеновград (км 102+949.95 по направление на път II-56); Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. На 22.11.2019 г. е подписан протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка. Строителните дейности са започнали. За обекта е въведена временна организация на движението. Към настоящия момент изпълнението  на СМР е близо 30% - конструкцията на източната част на кръстовището е изградена и се монтират бордюри. По западната част на кръстовището се изгражда конструкцията. Разплатени са 215 107 лв.

- Реконструкция на кръстовището при ул. "Орловска", "Търновско шосе" "Лазурна" и булевард "Бойката" в кръгово, община Габрово; Строително монтажните работи са изпълнени на 100 %. На 15.12.2019 г. е подписан Акт 15. Разплатени са 1 365 399 лв.

- Кръгово кръстовище на ул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в поземлен имот №233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот №052011 в регулацията на гр. Костинброд (при км 5+774 на път II-81 София - Костинброд - Монтана); Строително монтажните работи са изпълнени на 100 %. Строителната площадка е открита на 29.07.2019 г. и подписан протокол обр. 2а. На 02.12.2019 г. е подписан Акт 15 за установяване годността за приемане на обекта. На 13.12.2019 г. Консултанта е внесъл техническия паспорт и заверена екзекутивна документация за обекта. Разплатени са 520 656 лв.

- Пътно кръстовище на път II-64 /Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път III-606 /Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив); Строително монтажните работи са изпълнени на 100 %. На 18.12.2019 г. е подписан Акт 15 за установяване годността за приемане на обекта.  Разплатени са 756 413 лв.

- Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06; Строително монтажните работи са изпълнени на 100 %. На 04.04.2019 г. е подписан Акт Образец 15 за установяване годността за приемане на обекта. С писмо № 24-00-980/ 17.06.2019 г. е входирано искане в ДНСК за назначаване на ДПК. Разплатени са 3 502 017 лв.

- Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас", обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.49; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и с НАИМ-БАН за археологически наблюдения по време на строителството. Строителната площадка е открита с подписване на протокол обр. 2а на 20.05.2019 г. С писмо № 08-00-1117/ 22.07.2019 г. от Община Поморие се изисква изграждане на 3 бр. съоръжения за преминаване на ССТ. След проведена среща между участниците в строителния процес се търсят възможности за удовлетворяване на искането на общинската администрация. В тази връзка с писмо изх. № 53-00-8416/22.08.2019 г. е изпратено писмо до проектанта и строителния надзор за изготвяне на проектно решение за изграждане на три броя ССП. С писмо 93-01-9319/21.11.2019 г.  до ОППО е поискано становище за прилагане на чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП.  Подписан е Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на 19.11.2019 г. поради евентуални промени на проекта. С доклад до УС на АПИ № 93-01-10072/18.12.2019 г. дирекция УСИП предлага да се изпрати до АОП за преглед и одобрение за сключване на допълнително споразумение.За обекта е въведена временна организация за движението.  Процент на изпълнение – 25 %. Разплатени са 5 176 921 лв.

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 / пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/; На 20.06.2019 г. е подписано Договорно споразумение с избрания изпълнител за СМР. Има сключени договори за строителен надзор и с НАИМ-БАН за археологически наблюдения по време на строителството. През отчетния период във връзка с представения с писмо вх. № 53-00-11165/11.11.2019 г. технически проект, съгласно Заповед №  РД-11-1462/9.12.2019 г. на Председателя на УС на АПИ е назначен ЕТИС на 10.12.2019 г. за разглеждане на представената разработка. Същата е приета и предстои да бъде утвърден техническия проект и след това да бъде внесен за РС. Предстои да бъде утвърден от АПИ и след това да бъде внесен и за одобрение в МРРБ. Издадено е РС-91/03.10.2019 г. с предварително изпълнение на фаза идеен проект за участъка от км 36+140 до км 36+540.  За издаденото РС-91/03.2019 г. на фаза „Идеен проект“ за участъка от км 36+140 до км 36+540 е внесен в МРРБ за одобрение Технически проект. С писмо № АУ22-98/13.12.2019г. проекта е одобрен. За участъка от дата 13.12.2019 г. е подписан Акт Образец 2а. Разплатени са 13 919 367 лв.

С Постановление на Министерски съвет № 225/2019 г. са отпуснати целеви средства за изграждането на обекта в размер на 13 919 367 лв., които са усвоени и отчетени през 2019 г. Постановено е, че финансирането на поетите ангажименти за проекта за периода 2020-2022 г. ще се  осъществява за сметка на реализираните приходи от въвеждане на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства и такси на база време и на база изминато разстояние.

- Извършване на археологическо наблюдение на Обход на гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проекта) от км 215+629,05 до км 222+289,41 (километраж по съществуващия път); Разплатени са 5 970 лв.

- Път I-1 (Е79) "Мездра - Ботевград" Лот 2 от км 161+367 до км 174+800; Сключени са договори за допълнително проектиране и строителство и за консултантска услуга строителен надзор. Има разрешение за строеж РС-93/14.10.2019 г. за подучастък от км 163+100 до км 163+700. Изпълнява се зона А в подучастъка. Проектират се другите участъци.

С Постановление на Министерски съвет № 232 от 16.09.2019 г. се увеличава утвърдения с чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. показател по бюджета на МРРБза максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., със сумата в размер до 419 327 906 лв. за изпълнението на Проект „Път I-1 (Е-79) Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+122”. Финансирането на поетите ангажименти за проекта за периода 2020-2023 г. ще се осъществява за сметка на реализираните приходи от въвеждане на модела на смесена система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – електронна винетка – за леки автомобили, и тол такса на базата на изминато разстояние – за тежкотоварните автомобили

- Път I-1 (Е79) "Мездра - Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122. Сключени са договори за актуализация на техническия проект и строителство, за консултантска услуга строителен надзор и за авторски надзор. Подадено е Заявление  за презаверяване на разрешение за строеж РС-61/26.09.2016 г. за подучастък от км 193+700 до км 194+164.89. На 18.10.2019 г. е подписан Протокол обр. 2 а за обекта. В процеса на изпълнение на изкопните работи в обхвата на участъка от км 193+700 до км 194+164,89 от Лот 1 Изпълнителят е  информирал с писмо вх. № 53-00-11421/15.11.2019 г., че при достигане на проектното ниво на дъно изкоп е установил почви категория А-7, които са по-неблагоприятни почви от проектните и изискват обстойна геоложка експертиза. След проведено на 26.11.2019 г. редовно заседание на УС на АПИ отразено в протокол № 23904/19 за подучастък от км 193+700 до км 194+164,89 е подписан Акт 10.

С Постановление на Министерски съвет № 232 от 16.09.2019 г. се увеличава утвърдения с чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. показател по бюджета на МРРБза максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., със сумата в размер до 419 327 906 лв. за изпълнението на Проект „Път I-1 (Е-79) Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+122”. Финансирането на поетите ангажименти за проекта за периода 2020-2023 г. ще се осъществява за сметка на реализираните приходи от въвеждане на модела на смесена система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – електронна винетка – за леки автомобили, и тол такса на базата на изминато разстояние – за тежкотоварните автомобили

- "Извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участък „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“. Разходвани са 431  521 лв.

- Изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/ връзка на засегнатите имоти до/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 25+150. Сключен е договор за за изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обекта. Открита е процедура за определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/. Към настоящия момент комисията не е приключила своята работа. С писмо вх. № 53-00-11177/11.11.19 г. са предадени  2 екземпляра от техническия проект за разглеждане на ЕТИС.

- Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 32+44; Има подписан договор с избрания изпълнител. Разходвани са 90 529 лв.

- Лот 70 Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540;  Разходвани са 326 098 лв.

- Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в гр. Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение; Подписан е Споразумителен протокол № 08-00-853/25.07.2017г. между АПИ и община Троян за съвместно финансиране. Има сключени договори за СМР, за строителен надзор  и за авторски надзор Срокът за изпълнение на обекта е 12 месеца. Издадено е Разрешение за строеж № 11/ 05.02.2019 г. Внесено е писмо от изпълнителя на строително монтажните работи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и писмо с вх. № 53-00-12732/13.12.19 г. в АПИ за становище, във връзка с  някои видове СМР и корекция на р. Бели Осъм, които не са описани в одобрения проект, но са залегнали в техническото им предложение.

- Път III-8611 "Белица - Заграждан" от км 10+430 до км 18+000: проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/; Има сключени договори за проучвателно-проектантските работи и строителството /инженеринг/ и за строителен надзор. Към настоящият момент се извършват проучватално-проектантски проучвания от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. За издаване на Разрешение за строеж е необходимо приключване на всички процедури, свързани с изготвянето, съгласуването и одобряването на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, включително изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционният проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствието на част „Конструктивна“.

- Изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на път I-5 "Велико Търново - Дебелец"; С Решение № 67 от дата 29.05.2019 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на Технически проект и строителство (инженеринг). Откритата процедура за избор на изпълнител е прекратена с решение № 95/ 16.07.19 г., поради не подадени оферти. С решение № 77/ 10.06.2019 г. е избран изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор.

- Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 58+128,47

С ПМС № 258 от 10.10.2019 г. е увеличен утвърдения с чл. 22, ал. 3, т. 1 от ЗДБРБ за 2019 г. показател по бюджета на МРРБза максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., със сумата в размер до 796 749 500 лв. за изпълнението на Проект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 58+128,47“. Постановено е, че Финансирането на поетите ангажименти за проекта по чл. 1 за периода 2020 - 2023 г. се осъществява за сметка на реализираните приходи от въвеждане на модела на смесена система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа - електронна винетка за леки автомобили и тол такса на базата на изминато разстояние - за тежкотоварните автомобили.

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400

Сключен е договор № РД-33-13/21.10.2019 г. на стойност 357 633 915.52 лв. с ДДС със “СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ДЗЗД. Консултант е ДЗЗД “Бонония Консулт 2020“, с който е сключен Договор № РД-37-10/18.10.2019 г. на стойност 3 561 000.00 лв. с ДДС. С Решение 151/17.10.2019 г. е обявена процедура за „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект : Път I-1 (Е79) Път I-1 „ Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 61+750, участък от км 3-757 до км 33+400 - пряко договаряне по ЗОП чл.18,ал.1,т.13.

Издадено е разрешение за строеж РС-99/23.10.2019 г. за участък от км 31+990 до км 33+200. Подписан е Протокол обр. 2а на 29.10.2019 г. за участъка с издадено разрешение за строеж. За отчетния период е разчистена площадката. На 04.12.2019 г. е подписан Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, поради настъпили непредвидени обстоятелства.

- Модернизация на Път I-1 (Е79)Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000

Обявена е процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи с Решение № 92/ 02.07.2019 г. по три обособени позиции, обособена позиция 2 с прогнозна стойност 115 042 400,00 лв. без ДДС или 138 050 880,00 лв. с ДДС. Срок за подаване на офертите 12.08.2019 г. Офертите са отворени. Комисията не е приключила работата.  Обявена е процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор, с Решение № 93/ 02.07.2019 г. по три обособени позиции, обособена позиция 2 с прогнозна стойност 1 737 886,00 лв. без ДДС или 2 085 463,20 лв. с ДДС. Срок за подаване на офертите 15.08.2019 г. Офертите са отворени. Комисията не е приключила работата.

- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”

Обявена е процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи с Решение № 92/ 02.07.2019 г. по три обособени позиции, обособена позиция 3 с прогнозна стойност 94 135 800,00 лв. без ДДС или 112 962 960,00 лв. с ДДС. Срок за подаване на офертите 12.08.2019 г. Офертите са отворени. Комисията не е приключила работата. Обявена е процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор, с Решение № 93/ 02.07.2019 г. по три обособени позиции, обособена позиция 3 с прогнозна стойност 1 424 287,00 лв. без ДДС или 1 709 144,40 лв. с ДДС. Срок за подаване на офертите 15.08.2019 г. Офертите са отворени. Комисията не е приключила работата.

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ  Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800.  Строително монтажните работи са изпълнени на 100 %. Издадено е разрешение за ползване РП № СТ-05-1209/11.10.19 г. Разплатени са 22 187 214 лв.

С Постановление на Министерски съвет № 329/2019 г. са отпуснати целеви средства за изграждането на обекта в размер на 10 180 117 лв., които са усвоени и отчетени през 2019 г.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. През отчетния период се изпълняват следните работи: изкопни работи – 90%; насипни работи – 45%; подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи по виадукт на км 318+178 - направени са 20 бр. пилоти, като за 5 бр. от тях са изградени шапки; подготовка за полагане и монтаж на малките съоръжения – водостоци; на ССП и канал при км 318+500 са изпълнени следните бетонови работи – подложен бетон и бетон за основа, също така се изпълнява подготовка за армировъчни работи за стените. Обектът е от голямо национално значение и навременното му завършване е приоритет. Издадено е разрешение за строеж РС-105/30.10.2019 г. за част пътна и големи съоръжения за участъци от км 310+940 до км 317+360, от км 318+820 до км 322+769 и от км 322+803 до км 327+260. Подписван е  Протокол обр. 2а на 02.12.2019 г. за участъците. За подучастъка  от км 317+360 до км 318+820 са изпълнени строително-монтажни работи към  95 % и 6 % изпълнение от стойността за СМР от целия обекта. Разплатени са 7 718 423 лв. За извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 са разплатени 59 207 лв.

- Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000 . В края на декември 2018 г. между АПИи „Автомагистрали“ ЕАД е сключен договор за изграждането на 134,14 км от автомагистрала „Хемус“ в участъка от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново. Той е на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, приложим за публични възложители, какъвто е АПИ. С Постановление на МС № 308/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждане на обекта в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“.

С решение № 37/ 22.03.2019 г. е обявена процедура с предмет: „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6 /шест/ участъка от АМ Хемус по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“ и Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”. С доклад до УС на АПИ е представена необходимостта от постановяване на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или допълнителна информация към документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6/шест/ участъка от АМ „Хемус“ по две обособени позиции:Обособена позиция 1:  „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3  /три/ участъка от АМ Хемус по обособени позиции: -Участък 1 от км 87+800 до км 94+980км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“;Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 ;Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“.Обособена позиция 2: Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3 участъка от АМ Хемус по обособени позиции: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09;  Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”. С протокол на УС на АПИ 21778/19 от 2019 г. е одобрен доклада и е подписано решението. Прогнозната стойност за изпълнението на обществената поръчка е 26 913 120,00 лв. с ДДС, съответно за обособена позиция № 1 – 11 137 306,80 лв. с ДДС, и за обособена позиция 2 – 15 775 813,20 лв. с ДДС. Офертите са отворени от комисия назначена със Заповед № РД-11-707/11.06.2019 г.

Подписан е договор за строителен надзор № РД-36-5/17.04.19 г. с „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София на стойност 58 685,62 лв. с ДДС във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980 до км 96+600“. Сключен е договор за строителен надзор РД-36-6/18.04.19 г. на стойност 35 880,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 126+780 до км 127+100“.

За Обособена позиция № 2 /4,5,6 уч-ци/ с Решение № 106/13.08.2019 г. е определено за изпълнител на обществената поръчка ДЗЗД „ХЕМУС КОНТРОЛ“. За Обособена позиция № 1 /1,2,3 уч-ци/ с Решение № 134/26.09.2019 г. е определен за изпълнител на обществената поръчка ДЗЗД“ХЕМУС КОНСУЛТ“. Подписан е договор РД-36-19/20.09.2019 г.

С Решение на УС на АПИ са предприети действия за възлагане на обществена поръчка по процедура: Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: АМ "Хемус" - Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел "Дерманци", с приблизителна дължина 14,120 км, с пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвидената прогнозна стойност на обществената поръчка по чл. 21 от ЗОП е в размер на 83 834.00 лв. без ДДС. Предстои подписване на договор.

С решение на УС на АПИ са предприети действия за възлагане на обществена поръчка по процедура: „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: „АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“, с пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвидената прогнозна стойност на обществената поръчка по чл. 21 от ЗОП е в размер на 89 524.00 лв. без ДДС.

- Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980до км 96+600; Има сключен договор. Разплатени са 17 606 лв.

- АМ Хемус, участък от км 87+800 до пресичане с Път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600. За обекта има подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка от 23.04.2019 г. /В Държавен вестник бр. 33 от 19.04.19 г. е публикувано РС № 30 от 17.04.19 г./ На обекта са изпълнени работи по реконструкция на мрежа НН при км 95+916 – 100%, реконструкция на водопровод за с. Торос – 100%. Към момента са изпълнени 25 % от СМР. Останалата част от участък 1, както и за 2 и 3 има незавършили отчуждителни процедури. За участък 1 са налице вече 7 дела на един и същи собственик и още 3 дела на други физически лица. За участък 2: Предстои да се одобри ПУП-ПП и провеждане на отчуждителни процедури. За участък 3: Отчужителната процедура е приключила. Очакваме разрешения за ползване на Воден обект от БДУВ Плевен за четири съоръжения. На 20.12.2019 г. е внесен технически проект  в МРРБ за издаване на Разрешение за строеж, без разрешенията за ползване на четири водени обекти. Участък 4, Участък 5, Участък 6: Техническият проект за трите участъка е на етап "проектиране". Разрешено е изготвянето на ПУП-ПП със заповеди на МРРБ. Техническите проекти за трите участъка 4, 5 и 6 са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ през Декември 2019 г. Към момента се актуализират ПУП-ПП, които са предадени за преглед от АПИ. След одобрение на ПУП-ПП от МРРБ ще се процедират отчуждителни процедури.

- АМ Хемус, участък от края на пътен възел „Каленик“ до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, подобект от км 126+780 до км 127+075. На 26.03.2019 г. е публикувана покана с предмет: Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на обект: „Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п.в „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“. В Държавен вестник бр. 33 от 19.04.19 г. е публикувано РС № 31 от 17.04.19 г.

На 15.04.2019 г. е проведен ЕТИС с предмет: „Изработване на технически проект по следата на отпимизирано трасе на обект: Автомагистрала „Хемус” – Етап 1, Обособена позиция № 1: участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително на пътен възел „Дерманци” с приблизителна дължина 14,120 км”.

На 15.05.2019 г. е проведен ЕТИС с предмет: „Изработване на технически проект по следата на отпимизирано трасе за Обособена позиция № 2: Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус” – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци” (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик”, с приблизителна дължина 18,080 км”.

- За извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ от км 87+800 до км 310+940 са разплатени 3 051 445 лв.

- Доизграждане на АМ Хемус от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: Участък 7 от км 222+000(след пресичането на Път І-5) до км 265+600 )след пътен възел Ковачевско кале, пресичане с Път ІІ-51 – по идеен проект); Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел Ковачевско кале,  пресичане с Път ІІ-51 – по идеен проект) до км  299+000 (след пътен възел Лозница пресичане с път ІІ-49 – по идеен проект); Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел Лозница пресичане с път ІІ-49 – по идеен проект) до км 310+940(начало на участък в строителство), включително пътен възел Буховци – Юг (при пресичането на Път І-4 с Път ІІІ-5102).

С Постановление на Министерски съвет № 336 от 13.12.2019 се одобряват допълнителни разходи по бюджета на МРРБза 2019 г. в размер 483 000 000 лв. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Участък 8 от км 265+500 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102). Сумата се превежда от бюджета на МРРБза 2019 г. по негова банкова сметка за чужди средства, открита в изпълнение на Постановление № 308 на МСот 2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), за изплащане на задълженията по изграждане на посочените в чл. 1, ал. 1 участъци от Автомагистрала „Хемус“ и се отразява като разход за 2019 г. по съответната област на политика и бюджетна програма по чл. 2, ал. 1. Със сумата 1 380 000 000 лв. е увеличен показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г./Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г./ Икономията в показателя не може да се използва за поемането на ангажименти за разходи за други цели. Подписан е договор № РД-33-16/18.12.2019 г. с държавното предприятие "Автомагистрали" ЕАД по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП на стойност за СМР: 1 380 000 000 лв. с ДДС.

ІII. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 6 662 942 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624. Обектът е в етап строителство. Разплатени са 4 456 108 лв.

- Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“; Строително-монтажните работи са приключили. Обектът е въведен в експлоатация. Разплатени са 1 591 357 лв.

- Консултантски услуги при разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“; Дейностите са извършени с получаване на Разрешение за ползване. Разплатени са 34 459 лв.

- Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2; Дейностите по договора са приключили.Разплатени са 4 639 лв.

- Извършване на аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 - Зелен Дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1; Извършени са аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 - Зелен Дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1. Разплатени са 5 000 лв.

- Изготвяне на проект за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури на: Римска вила, Римска баня, Антична гробница, Раннохристиянска църква и пещи за керамика в сервитута на АМ Струма, участък от км 359+625 до км 360+080, обект ‚,Зелен Дол“ по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1, в землищата на с. Зелен Дол и с.Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград; Дейностите по договора са изпълнени на 100 %. Разплатени са 35 880 лв.

- Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект :Преместване и теренна консервация на археологически структури на: Римска вила, Римска баня, Антична гробница, Раннохристиянска църква и пещи за керамика в сервитута на АМ Струма, участък от км 359+625 до км 360+080, обект ‚,Зелен Дол“ по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1, в землищата на с. Зелен Дол и с.Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград; Дейностите са приключили и упражняването на авторски надзор е осъществено. Разплатени са 19 740 лв.

- АМ Струма Лот 4 Сандански - Кулата от км. 423+800 до км 438+500; При строителството на обект: АМ „Струма” ЛОТ 4 „Сандански - Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, е извършено изместване на жп линия „София – Кулата“ в участъка от км 198+042 до км 202+800. В изпълнение на Решение № 155 от 15 март 2018 г. на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на имоти – публична държавна собственост, заедно с изградения в тях обект на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и след направена проверка на място на 25.01.2019 г. се установи, че изградената платформа Стандарт „Model V 65“ Стълбищен подемник за превоз на лица, седящи в инвалидна количка за стълбищни пространства с извивки промяна в наклона, автоматично сгъваема, RAL 7032-1 бр. е в неизправност и поради фактическото предаване на имотите заедно с изградения в тях обект трябва да се извърши ремонт на същата. На 25.10.2019 г. са изпълнени дейностите по изпълнение на поръчка, по реда на чл. 20, ал. 4, т. 4 от ЗОП с предмет: „Посещение, оглед и консумативи, необходими при техническия оглед и проверка на експлоатационното състояние, както разходите за доставка, демонтаж на стара платформа Стандарт „Model V 65 и монтаж на нова платформа Стандарт „Model V 65, в участъка от км 198+042 до км 202+800 от АМ „Струма“ Лот 4“. Разплатени са 26 574 лв.

- Определяне на изпълнител на спасително археологическо проучване по трасето на обект: „Обход на гр. Габрово“; Археологическото проучване е приключило. Предстои представяне на окончателен доклад. Разплатени са 38 632 лв.

- Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; Трети и Четвърти участък и етапната връзка са съществено завършени. Предприети са действия за съставяне на акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Със Заповед на Председателя на Управителния съвет на АПИе сформирана комисия, която да извърши преглед на документацията, оглед на обекта и изпълнените строително-монтажни работи, и след установяване годността за приемане на строежа да подпише Констативен акт (Образец 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Сключен е договор 53-00-9115/12.09.19 „Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по обособени позиции, За Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513  и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“. Изготвен е технически проект, който е приет от ЕТИС на АПИ и същият е съгласуван от ПБЗН. Издадено е Разрешение за строеж № 116/22.11.2019 г. Подписан е протокол 2а на 22.11.2019 г. Разплатени са 349 853 лв.

С Постановление на Министерски съвет № 197/2018, изм. с ПМС № 328/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждане на обекта, като с одобрение на Министъра на финансите през 2018 г. е сключен договор за откриване на акредитив в размер на 23 459 832 лв. Усвоените средства през 2019 г. по открития акредитив  са в размер на 14 355 477 лв.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък 1  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; Обекта е завършен. Разплатени са 84 400 лв. за Публичност.

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.

ІV. Дейности по проучвателно-проектантски работи

За отчетният период са разходвани средства в размер на 3 679 694 лв. за следните обекти:

- Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект. Разплатени са 49 338 лв.

- Изготвяне на информация за преценка за необходимост от ОВОС, Доклади по ОВОС и Екологична оценка, Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС, и собствен мониторинг. Разплатени са 45 936 лв.

- Изработване на технически проект за пешеходен надлез на път II-99 „Бургас–Царево“ при км 10+526 и упражняване на авторски надзор. Разплатени са 2 400 лв.

- Изработване на скици проект - проект за отразяване на всички новоизградени пътни отсечки в кадастрални карти и кадастрални регистри. Изработване на проекти за частично изменение на ПУП - ПР. Изработване на ПУП-ПП и ПУП-ПР. Разплатени са 51 942 лв.

- Изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път ІІ-86 "Асеновград - Смолян". Разплатени са 27 000 лв.

- Изработване на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) и частична реконструкция на обект: Път  III-861 /ІІ-86/ „Югово – Лъки - Здравец” от км 0+000  до км 31+040 и упражняване на АН по смисъла на ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект. Разплатени са 69 180 лв.

- Изработване на технически проект за Път I-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" участък от км 32+447.20 до км 48+611.93 и упражняване на АН по време на строителството, съгласно ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове. Разплатени са 144 000 лв.

- Изработване на идеен проект за мерките по ОВОС описани в решение по ОВОС 3-3/2017г. и рехабилитация на път I-1 „София – Кулата“ в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1 /E79) ≡ км 376+000 (по километража на АМ „Струма“ Лот 3.1) до км 396+137 (по километража на първокласен път I-1 /E79/), като част от дясно платно на АМ „Струма“ Лот 3. Разплатени са 78 480 лв.

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч и път I-5 "Русе Велико търново", за Обособена позиция No1 АМ Хемус, участък от км 137+800 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), с приблизителна дължина 28,344 км. Разплатени са 22 571 лв.

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч и път I-5 "Русе Велико търново", за Обособена позиция No2 АМ Хемус, участък от км 166+144 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000 км. Разплатени са 21 000 лв.

- Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч и път I-5 "Русе Велико търново", за Обособена позиция No3 АМ Хемус, участък от км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), с приблизителна дължина 33,000 км. Разплатени са 30 156 лв.

- Изработване на технически проект за изграждане на нов мост над река "Бошулска" при км 11+486 на път III-3704. Разплатени са 50 400 лв.

- Изработване на Идеен и Технически проект на обект: "Път I-5 "Обходен път на гр. Кърджали". Разплатени са 30 801 лв.

- Об.поз. 1 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км. Разплатени са 1 509 000 лв.

- Об.поз. 2 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, с приблизителна дължина 18,080 км; Разплатени са 1 326 240 лв.

- Об.поз. 3 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел  „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км; Разплатени са 143 238 лв.

- Изработване и изпълнение на План за постоянно преместване на значимия вид ниска теменуга(Viola pumila) в подходящо местообитание; Разплатени са 30 360 лв.

- Допълнително проектиране и изработване на парцеларни планове за АМ Хемус, участък от км 206+500 до км 222+000; Разплатени са 47 652 лв.

Всички дейности включени в програма ППР - Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.

- Придобиване на земя

За бюджет 2019 г. средствата предвидени за придобиване на земя съгласно Закон за държавния бюджет на Р България са в размер на 10 млн. лв., а към м. декември по уточнен план са в размер на 21 702 846 лв.

Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. Общата сума изплатена за отчуждителни процедури за 2019 г. е 21 397 011 лв., както следва:

- Път ІІ-53 Ямбол - Средец, участък "(граница ОПУ Ямбол - ОПУ Бургас) -  Средец" от км 184+727.74 до км 214+544.95 – 37 лв.

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 3 118 169 лв.

- Път ІI-82 Обход на град Самоков от км 2+156.66 до км 4+740.11 – 16 391 лв.

- Обходен път на град Бургас І-ви етап от км 230+700 на път І-9 "Сарафово - Бургас" до км 493+550 на път І-6 "Ветрен - Бургас" и локални платна – 5 500 000 лв.

С Постановления на Министерски съвет № 249/04.10.2019 г. са отпуснати целево допълнителни средства за обект: Обходен път на град Бургас І-ви етап от км 230+700 на път І-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна в размер на  5 500 000 лв.

- АМ Тракия Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - п.в. Бургас запад" от км 325+280 до км 360+568 - теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта – 2 285 лв.

- АМ "Хемус", участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово") – 156 141 лв.

- Път II-55 Велико Търново - Гурково, Обход на село Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и електропровод 20 кВлт – 4 507 лв.

- Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 "Пловдив - Асеновград" (км 102+949.95 по направлението на път II-56) – 4 364 лв.

- АМ "Хемус", участък от края на ПВ "Каленик" до пресичането с път II-35, включително ПВ "Плевен", от км 122+260 до км 139+340 – 1 212 466 лв.

- Аварийно възстановяване на Път ІІІ-843 Велинград - Сърница от км 4+000 до км 14+100 – 5 347 лв.

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 /пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/ - 10 814 758 лв.

- Северна Скоростна Тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100 – 13 488 лв.

- АМ „Хемус“,  участък 1 с обхват от км 87+800 до км 103+150 – 549 058 лв.

Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”

- Проекти изпълнявани по ОПРР 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 119 342 556 лв.

- Лот 1, Път II-57 Стара Загора – Раднево – Път II-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Стара Загора. Разплатени са 5 742 152 лв.

- Лот 1а, от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 31+881. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 25.09.2017г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-503/18.04.2019 г. ;

- Лот 1б, от км 31+880,95 до км 40+554, с обща дължина 8,673 км, Област Сливен. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 13.04.2018г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-495/18.04.2019 г.

- Лот 2, Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София. Разплатени са 8 810 291 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 11.12.2017 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Считано от 17.05.2019 г. е съставен и подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец10).  Строителството е приключило.

Лот 3, Път II-81 Бучин проход – Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, Област София. Разплатени са 3 725 705 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 14.11.2017 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. За обекта е съставен и подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 13.05.2019 г. Строителството е приключило.

- Лот 5, Път II-29, Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, Област Добрич. Разплатени са 3 420 306 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 14.08.2017 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. За обекта е съставен и подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 10.01.2019 г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-482 от 15.04.2019 г.

- Лот 6, Път ІІ-86, Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, Област Пловдив. Разплатени са 3 849 494 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.08.2017 г. За обекта е съставен и подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 10.05.2019 г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-613/21.05.2019 г.

- Лот 7, Път ІІ-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784км, Област Плевен. Разплатени са 179 971 лв. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1461 от 30.11.2018 г.

- Лот 10, Път III-1002 Враца – пещера Леденика от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км, Област Враца. Разплатени са 3 782 826 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 20.09.2017 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Считано от 12.12.2018 г. обектът е временно спрян с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10). Строителството е приключило.

- Лот 11, Път II-44 (о.п. Севлиево – В.Търново) – Севлиево – Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, Област Габрово. Разплатени са 5 005 748 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 30.03.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Строителството е приключило.

- Лот 12, Път II-44, Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 12,62 км, Област Габрово. Разплатени са 2 992 660 лв. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-499/18.04.2019 г.

- Лот 16, Път II-35, Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, Област Ловеч. Разплатени са 8 843 355 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 27.03.2018г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 26.06.2019г. Строителството е приключило.

- Лот 17, Път III-306, Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, Област Плевен. Разплатени са 4 443 209 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 04.04.2018г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 03.07.2019 г. Строителството е приключило.

- Лот 18, Път III-112, Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, Област Монтана. Разплатени са 5 145 037 лв. Строителството е започнало на 04.04.2018 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. На 24.10.2019 г. изпълнението е спряно и е съставен и подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10). Изпълнени са 83% от предвидените СМР по проект;

- Лот 19, Път IІІ-663, Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, Област Ст. Загора. Разплатени са 7 676 443 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 01.10.2019 г. Строителството е приключило

- Лот 20, Път IІІ-663, Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, Област Стара Загора и Област Хасково. Разплатени са 6 919 577 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 01.10.2019 г. Строителството е приключило.

- Лот 21, Път IIІ-663, Чирпан – Симеоновград, участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20,236 км, Област Хасково. Разплатени са 4 716 346 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 01.10.2019 г. Строителните дейности и са приети с Констативен акт обр. 15.

- Лот 22, Път III-866, Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян. Разплатени са 17 536 969 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 23.08.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 22.11.2019 г. Строителните дейности и са приети с Констативен акт обр. 15.

- Лот 23, Път III-866, Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян. Разплатени са 13 546 995 лв. Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 30.08.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 29.11.2019 г. Строителните дейности и са приети с Констативен акт обр. 15.

- Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка  от км 8+240 до км11+550 и от км 26+600 до км50+553, с обща дължина 27.263 км, област  Смолян" Разплатени са 2 576 483 лв. Строителството е започнало на 30.07.2019 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца.;

- Лот 25 „Път ІІІ 109 І-1 Мелник от км 0+600 до км12+800 , с обща дължина 12.200 км, област Благоевград" Разплатени са 779 524 лв. Строителството е започнало на 03.07.2019 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени 6% от предвидените СМР по проект;

- Лот 27 „Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил“. Разплатени са 6 297 667 лв. Строителството е започнало на 17.04.2019 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени 75% от предвидените СМР по проект;.

- Лот 28 „Път II-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“. Разплатени са 3 351 789 лв. Строителството е започнало на 17.04.2019 г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени 18% от предвидените СМР по проект.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“  Отчетени са средства в размер на 17 644 981 лв.

- Обект Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян. Разплатени са 4 324 410 лв.

Строителството е започнало с подписването на Протокол 2а на 20.08.2018г. Срок на изпълнение 16 месеца.

На 15.11.2019 г. изпълнението на обекта е спряно с Акт 10 за участък 1, като след подписване на Акт 11 срока им за довършване на обекта е около един месец приблизително. (участък 1 от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+600);

На 23.05.2019 г. изпълнението на обекта е спряно с Акт 10 за участък 2, като след подписване на Акт 11 срока им за довършване на обекта е около 7 месеца приблизително. (участък 2 от км 129+660 до км 132+920);

- Обект Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, област Смолян.

Предвижда се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр.Рудозем, както и изграждане на нов виадукт с дължина около 200 м.

Обществената поръчка за строителство е обявена на 30.01.2018г. На 22.04.2019 г. е публикувано Решение № 56/22.04.2019 г. за избор на изпълнители за двете обособени позиции – ОП 1: Изпълнение на СМР по проект Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем и ОП 2: Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци -Рудозем. Решението не е обжалвано пред КЗК и в момента тече процедурата по подписване на договорите.

Прогнозната стойност на поръчката за строителство (без дейности за публичност) е 7 650 924 лв. с ДДС, от които 3 022 945 лв. с ДДС ще бъдат възстановени по програмата, а за останалите 4 627 979 лв. с ДДС ще се финансират със собствени бюджетни средства.

С Решение № 28/05.03.2019 г. са избрани изпълнители на консултантска услуга за двете обособени позиции. Решението не е обжалвано пред КЗК.

- Обект Път II-59 Момчилград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439 и от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково. Разплатени са  13 320 571 лв.

Строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 02.07.2018г. Срокът за изпълнение е 14 месеца и обектът следва да приключи до 02.09.2019 г. Строителството е приключило.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020

- Път III 118 Гулянци - Долна Митрополия, участък от км 14+786 до км 24+150. На 24.04.2018 г. е подписан Договор за финансиране. С Решение №188 от 11.12.2018 г. е открита процедурата за строително-монтажни работи. Офертите бяха отворени на 07.02.2019 г. Прогнозната стойност за СМР е 7 113 876 лв. с ДДС. С Решение № 20 от 25.02.2019 г. е открита процедурата за строителен надзор. Офертите са отворени на 05.04.2019 г. Прогнозната стойност за строителен надзор е 208 723.20 лв. с ДДС.

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана. На 10.07.2018 г. е подписан Договор за финансиране. С Решение №188 от 11.12.2018 г. е открита процедурата за строително-монтажни работи. Офертите са отворени на 07.02.2019 г. Прогнозната стойност за СМР е 5 319 485 лв. с ДДС. С Решение №20 от 25.02.2019 г. е открита процедурата за строителен надзор. Офертите са отворени на 05.04.2019 г. Прогнозната стойност за строителен надзор е 175 846,80 лв. с ДДС.

- Проекти изпълнявани по ОПТТИ 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 119 556 360 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 –  Разплатени са 118 950 541 лв.

- АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000

Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 към 31.12.2019 г. е 75,42%.

От 23 май 2019 г., участъкът от км 359+068 до км 365+200 включително п.в. „Благоевград юг“, пътна връзка София – Кулата, пътна връзка Е79 – София и кръгово кръстовище на път Е-79, е пуснат за движение в условие на изпълнение на строително монтажни работи.

Обектът е в етап строителство. Изпълнителят извършва строителни работи в участъци от км 370+400 до км 372+000 и от км 372+000 до км 373+100, за които има издадено Разрешение за строеж. В под-участъка от км 370+400 до км 371+400 са изпълнени изкопни и насипни работи и изграждане на армонасипна стена, в под-участък от км 371+500 до км 373+100 са изпълнени насипни работи зона Б и зона А, изграждане на малки съоръжения.

Изпълнени са асфалтови работи в под-участък от км 371+640 до км 370+040 ляво платно.

Изпълняват се работи по големи съоръжения при мост на Сухата река при км 370+500, ССП км 370+888 и подлез към връзка 2 км 371+571.

За участъците от км 365+500 до км 366+000 и от км 373+100 до км 376+000 през месец октомври 2019г. Изпълнителят е представил завършени технически проекти. Проектът е разгледан и приет на ЕТИС от Възложителя на 17.12.2019г.

В резултат от Решение № 6750 от 22.05.2018 г. на ВАС за отмяна отчуждаването на част от имотите, влизащи в новообразувания имот за разполагане на бъдещия Контролен център, се наложи преработка на подробния устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ). На 17.12.2019 г. се проведе заседание на ОЕСУТ на което същият е разгледан за законосъобразност. В представения в АПИ протокол № 44 от 17.12.2019 г. е посочено, че ОЕСУТ ще се произнесе, след отстраняване на констатирани забележки.

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

  - Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

За Обособена позиция № 1: има сключен Договор №РД-33-15/16.10.2018 г. за Проектиране и строителство, на стойност 35 982 414 лв. с ДДС. Съгласно допълнително споразумение от 09.01.2019 г. срокът на договора започва да тече от 18.03.2019 г. От 12.03.2019 г. има сключен договор № РД-37-3 с предмет: Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството, на стойност 719 739,60 лв. с ДДС.

Разрешения за строеж:

В периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. от МРРБ са издадени следните разрешения за строеж:

    - Разрешение за строеж № РС-83/26.08.2019 г., (обнародвано в ДВ, брой 69 от 26.08.2019г.) за строеж за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник“, Обособена позиция № 1, участък от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“.

    - С писмо № 04-16-2464/12.11.2019 г. е разрешен временен строеж: „Монтиране на мостово съоръжения – мост МАРМ (малък автопътен разглобяем мост) над река Струма.

    - С писмо № 04-16-1345/21.06.2019 г. е разрешен временен строеж: „Монтиране на бетонов възел, ведно с кабел 20kV и КТП 20/0,4 Kv; 1x630 kVA за временно захранване“.

Проектиране:

На 29.05.2019 г. на проведен Експертен технико – икономически съвет, проекта е приет със забележки. На 04.07.2019 г. е представен с писмо Протокол от ЕТИС. С писмо изх. № 04-16-1769/ 15.08.2019 г. е внесен в МРРБ за одобрение и издаване на Разрешение за строеж  за целия участък. На 26.08.2019г. е издадено Разрешение за строеж № РС-83.

Изпълнение СМР:

Напредък на изпълняваните строителни работи в целия участък са както следва:

  - разчистване на площадката 100%;

  - изкоп хумус 100%;

  - общ изкоп 38%;

  - насип с подходящ материал 34%;

  - насип зона "А" 32%;

  - насип хумус по откоси 35%;

  - разваляне на съществуваща трошенокаменна пътна основа 100%;

  - разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка 100%;

  - фрезоване на съществуваща настилка 100%;

  - водостоци и съоръжения за животни - завършени на 100 % - 1бр.;

  - реконструкция и изместване на същ. електрически мрежи, завършени на 100% - 1бр.;

  - реконструкция и изместване на същ. съобщителни кабели, завършени на 100 %-3 бр.;

  - мост при км 366+125 - изливни пилоти 90% и устой страна Кулата 70%.

За периода към 31.12.2019 г. изпълненият обект СМР за обекта е 10 %.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

За Обособена позиция № 2: има сключен Договор № 53-00-1323/11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на стойност 222 444 444,44 лв. с ДДС. Съгласно сключеното Допълнително споразумение № 1 (изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г.), срокът на договора стартира от 01.03.2019 г. От 26.02.2019 г. е сключен договор № РД-36-2 с предмет: Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството, на стойност 4 793 328,00 лв. с ДДС.

Съгласно Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. срокът на договора започва да тече от 01.03.2019 г.. Етапът „Проектиране“ е приключен в срок и техническия проект е представен от Изпълнителя на 30.07.2019 г.

На 19.09.2019 г. е проведен Експертен технико-икономически съвет, на който проекта е приет със забележки. На 03.10.2019 г. е представен с писмо Протокола от ЕТИС на Изпълнителя. С писмо изх. № 04-16-2207/11.10.2019 г. е внесен в МРРБ за одобрение и издаване на Разрешение за строеж технически проект. На 16.10.2019 г. е издадено Разрешение за строеж № РС-97, влязло в сила от 02.11.2019 г.

На 23.10.2019 г. е подписан Протокол 2а и е стартиран втори етап – изпълнение на СМР.

За проекта в периода 01.01.2019 г. -31.12.2019 г. от МРРБ са издадени следните разрешения за строеж:

    - Разрешение за строеж № РС-97/16.10.2019 г., (обнародвано в ДВ, брой 82 от 18.10.2019 г.) за строеж за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник“, Обособена позиция № 2, участък от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“.

    - С писмо № 04-16-2173/09.10.2019 г. е разрешен временен строеж: „Електрозахранване за строителството при северен портална тунел „Железница“ с кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV 1250 kVА за временно захранване“.

    - С писмо № 04-16-1908/03.09.2019 г. е разрешен временен строеж: „Кабелна линия 20 kV с кабел САХЕк(ВН)П 3х(1х185мм2) от нов ЖР № 25А на ВЕЛ 20 kV „Тунела“ до нов МКТП (метален комплектен трафопост) 20/0,4 kV, 1250 kVА; Нов МКТП 20/0,4 kV, 1250 kVА за временно електрозахранване“.

Изпълнение СМР:

Напредък на изпълняваните строителни работи в целия участък са както следва:

  - разчистване на площадката 100%;

  - изкоп хумус 100%;

  - водостоци – 90 %

  - временни пътища – 100 %

  - укрепване и анкериране – 100 %

  - изпълнение на тръбен чадър – 100 %

  - пътен тунел – 4 %

  - мост при км 368+850 (директно трасе): долно строене - фундиране – 9 %

  - мост на км 0+026 (обслужващ път): долно строене (фундиране) – 100 %; средно строене колони, стени – 100 %; горно строене – плоча, тротоарни блокове, греди, ригели – 9 %.

  - корекция на р. Сухата река – земни работи 40 %; бетонови работи 100 %

  - път за достъп от км 0+000 до км 0+549 – земни работи 51%; малки съоръжения 90%

  - път директно трасе от км 368+920 до км 369+000 – земни работи 10 %

За периода към 31.12.2019 г. изпълненият обем СМР за обекта е 10 %.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

За Обособена позиция №3: има сключен Договор №РД-37-43/28.09.2018 г. с предмет Проектиране и строителство, на стойност 22 130 756,90 лв. с ДДС. Съгласно допълнително споразумение от 09.01.2019 г. срокът на договора започва да тече от 18.03.2019г. От 12.03.2019 г. има сключен договор №РД-37-4 с предмет „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството, на стойност 558 266,40 лв. с ДДС.

Разрешения за строеж:

В периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. от МРРБ е издадено разрешение за строеж № РС-96/16.10.2019 г., (обнародвано в ДВ, брой 82 от 18.10.2019г.) за строеж за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник“, Обособена позиция № 3, участък от км 369+000 до км 3370+400, с изключение на Реконструкция на въздушен електропровод 20 kV „Тунела“

Проектиране:

Проведено е заседание на ЕТИС на 19.07.2019 г., проектът е приет със забележки. С писмо изх. № 53-00-8143/ 12.08.2019г. е изпратен на Изпълнителя и Консултанта Протокол на ЕТИС. Във връзка със забележките от ЕТИС на 16.08.19г. е внесен в АПИ за съгласуване с компетентните органи технически проект за шумозащитни стени. На 03.09.2019г. е представен на Консултанта технически проект с отстранени забележки. На 19.09.2019г. е внесен технически проект и комплексен доклад със заявление за издаване на разрешение за строеж в МРРБ. На 16.10.2019г. е издадено Разрешение за строеж № РС-96. Същото е обнародвано в Държавен вестник на 18.10.2019г. На 23.10.2019г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Изпълнение СМР:

Към момента са изпълнени следните работи:

•	Позиция 2120 - Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и  свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера

•	Позиция 2101 - Общ обикновен изкоп земни, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на Техническите спецификации

•	Позиция 2102 - Общ обикновен изкоп скални, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на Техническите спецификации

•	Позиция 2108 - Изкоп хумус, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС

Физическият напредък е 4.98 % съгласно доклад № 10 на Изпълнителя за период 01.12.2019-31.12.2019 г.

- АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са завършени.

На 17.12.2018 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-1551/17.12.2018 г., е въведен в експлоатация строеж: „Автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански от км 397+000 до км 420+624 = 420+628,478, директно трасе.

Оставащите за изпълнение строително-монтажни работи, в рамките на договорения срок, са извършени съгласно Разрешения за строеж № РС-17/18.03.2019 г., № РС-20/29.03.2019 г. и РС №34/18.04.2019 г. за обект: „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 „Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624=420+628,478.

За всички е съставен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 /2003 г.

От Инженера e получен Окончателен доклад за Обекта на 08.07.2019 г.

На 02.09.2019 г. с Разрешение за ползване № РП СТ-05-1090 от 02.09.2019 г. е въведен в експлоатация строеж: „Автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански от км 397+000 до км 420+624 = 420+628,478 подобекти:

-Пътна връзка на път І-1 (Е-79) с път BLG 1236 при км.420+628,478;

-Реконструкция на напоителен тръбопровод км 397+655 до км 398+249; Реконструкция на напоителен тръбопровод км 411+060; Реконструкция на напоителен тръбопровод км 411+325;

-Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 411+603 до км 412+000; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 412+412; Реконструкция на напоителен тръбопровод от  км 413+340 до км 413+513; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 414+195 до км 415+345; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 415+820 до км 415+958; Реконструкция на главен напоителен тръбопровод при км 417+743; Реконструкция на главен напоителен тръбопровод от км 419+628 до км 420+588;

-Реконструкция на ВЕП 20kV „Струма“ при км 399+580; Реконструкция на ВЕП 20kV „Мрамор“ при км 400+215; Реконструкция на КЛ 20kV за ТП  „РПК“ при км 404+580; Реконструкция и изместване на ЕП 20kV и КНН при ПВ „Струмяни“; Реконструкция на ЕП 20kV и КНН при ПВ „Сандански“; Реконструкция на кабел НН САВТ 3х95+50 при км 408+800; Реконструкция на ВЕП 20kV „Дамяница“ при км 418+064;

-Реконструкция на канализационен колектор Ф200Б и Ф800Б при км 404+604.75; Реконструкция на водопровод 1 ¼“ ст на км 409+514.60;

-Реконструкция на газопровод при км 406+440;

-Електрозахранване на ИТС при км 398+560; Довеждащ водопровод ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 5 и 6; Довеждащ водопровод Гл.кл.А ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 5 и 6; Отвеждащ канал Главен клон І-Б за площадки за отдих 5 и 6.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310. Разплатени са 215 712 лв.

Физическият напредък към 31.12.2019 г. е 100 %.

Завършени са всички строително-монтажни работи на обекта, включително на всички инженерни мрежи и на 29.06.2019 г. е съставен и подписан Акт обр. 15. На 02.09.2019 г. е подадено заявление до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия за обекта и издаване на Разрешение за ползване.

На проведено на 17.10.19 г. заседание на Държавната приемателна комисия е взето решение за прекъсване на работата на ДПК до отстраняване на забележките на част от членовете на комисията.

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“.

С Решение № 102 от 02.08.2019 г. е определен за изпълнител на обществената поръчка Обединение „ИТС Тракия“, като същото е обжалвано пред КЗК /жалба № ВХР-1583-12.08.2019 г.	С определение № 1000 от 12.09.2019 г. КЗК допуска предварително изпълнение на решението, което определение е обжалвано пред Върховния административен съд. В последствие жалбоподателят оттегля жалбата си.

С Определение № 1145 от 24.10.2019 г. КЗК прекратява образуваното производство по преписка № КЗК-730/2019 г. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител, като предлаганата цена за изпълнението му е в размер на 7 261 000 лв. без ДДС.

На 16.10.2019 г. е обявена тръжна процедура с предмет „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ с индикативна стойност 170 000 лв. без ДДС. Постъпилите оферти са отворени на публично заседание на 22.11.2019 г., а ценовите предложения на участниците на 17.12.2019 г. Решението за избор на изпълнител е № 1 от 06.01.2020 г., като с него е избран за изпълнител участникът Обединение „Транс Техникъл“ с предлагана цена за изпълнение на договора за консултантски услуги в размер на 88 980 лв. без ДДС. Предстои сключване на договора. Стойност на проекта – 8 983 608,00 лв. с ДДС. Очаквано приключване на разработването и внедряването на системата – 30.06.2022 г.

- Подготовка на проект (Е-79) Видин-Монтана-Враца. Разплатени  са 332 205 лв.

Изпълнено през отчетния период по участъци:

За участъци „Видин – Димово“ и „Димово - Бела – Ружинци“ е наличен одобрен технически проект. През м. март 2019г. е завършен пълният преглед на окончателната проектна документация. Одобрен е ПУП - парцеларен план от компетентния орган МРРБ.

За участъка „Видин –Ружинци“ (писмо изх.№53-00-3431/08.04.2019г.) са изготвени: План за управление на околната среда и План за собствен екологичен мониторинг на околната среда.

За участък „Ружинци – Монтана“ е изработен технически проект, приет от ЕТИС при АПИ. Извършва се проверка на получения окончателен технически проект. Компетентният орган – МРРБ е допуснал изработването на ПУП-ПП за обекта, преминаващ през землищата на общини Ружинци и Монтана. Провежда се процедура по одобряване на ПУП-ПП;

За участъка (по договор №Д-37-34/23.07.2014г.) е извършен одит по пътна безопасност на фаза технически проект.

За участъка (писмо изх.№53-00-3432/08.04.2019г.) са изготвени: План за управление на околната среда и План за собствен екологичен мониторинг на околната среда.

- За участък „Монтана – Враца“ са приети вариантни решения на трасе и е направен избор на целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка на фаза идеен проект от ЕТИС при АПИ. Липсата на влязло в сила Решение по ОВОС на МОСВ, поради установен склад за взривни вещества /ВВ/ в близост до избраното трасе, възпрепятства изготвянето на технически проект и ПУП-ПП.  След окончателното решение на ВАС от 14.03.2019г. във връзка със заведено дело от оператора на склада, се провеждат консултации с Изпълнителя - проектант. Целта е подготовка на допълнително споразумение към Договора за проектиране, сключен през 2013г., във връзка с изработването на нов идеен проект за участък Монтана – Враца, предвид наличната складова база за взривни вещества. Процедурата за издаване на Решение по ОВОС ще бъде инициирана след изготвянето на ревизиран (предвид наличната складова база за ВВ) идеен проект за участъка, приет от ЕТИС при АПИ. 	При проведените теренни издирвания на археологически обекти в границите на участъци „Видин–Димово“, „Димово–Бела–Ружинци“ и „Ружинци–Монтана“ са установени 8 археологически обекта. Възложителят е приел изпълнението на дейностите по археологическото издирване.

За изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект са сключени договори: №Д-80/21.08.2019 г. за участък „Видин–Ружинци“ с Изпълнител „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД на стойност 13 380,00 лв. с ДДС и №Д-76/13.08.2019 г. за участък „Ружинци–Монтана“ с Изпълнител „РУТЕКС“ ООД на стойност 9 468,00 лв. с ДДС. Изпълнението на договорите ще стартира предоставяне на проектните материали от Възложителя на Изпълнителя.

Извършва се подготовка на документацията за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“.

Дейностите за участък „Монтана-Враца“ ще се извършат след влязло в сила Решение по ОВОС за участъка.

- Подготвка на проект: АМ Русе-Велико Търново. Разплатени са 57 902 лв.

- Изработване на идеен проект за Автомагистрала ,,Русе - Велико Търново“

През 2018 г. във ВАС са внесени жалби срещу Решението по ОВОС, образувано е дело и са проведени три заседания. С Решение № 14818 от 30.11.2018 г. ВАС отхвърля оспорването по жалби срещу Решението по ОВОС № 1-1/2018 г. на Министъра на околната среща и водите, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 30.01.2019 г. е постъпила касационна жалба, като в законоустановения срок АПИ е депозирала отговор пред 5-членния състав на ВАС. Петчленният състав с определение от 15.07.2019 г., оставя жалбата без разглеждане. Решението по ОВОС е влязло в сила от 15.07.2019 г., съгласно писмо на МОСВ № 04-09-124/02.09.2019 г.

Предвид наличие на Решение по ОВОС, както и въз основа на постановеното Решение № 14818 от 30.11.2018 г. на ВАС, с писмо от 14.06.2019 г. АПИ указва на Изпълнителя да разработи втори междинен етап от идейния проект (окончателен проект по одобрения от МОСВ вариант) - изработването на идеен проект за големите съоръжения и предаване на пълния проект. На 11.07.2019 г. в АПИ е внесена проектната разработка за този етап. Предстои същата да бъде разгледана на заседание на ЕТИС (индикативна дата за ЕТИС м. март 2020 г.).

- Изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Русе- Велико Търново“, участъци ,,Русе – Бяла“ и ,,Обход на гр. Бяла“

За участъците „Русе – Бяла“ и „Обход на гр. Бяла“, от км 0+400 до км 76+200 на територията на област Русе, има внесен в АПИпилотен екземпляр на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) още през юли 2017 г. Проектът на ПУП-ПП беше преработен няколкократно в/у актуални извадки от кадастралната карта и кадастралните регистри, действащи за засегнатите от обекта землища, след което стартира обявяване на проекта от общините по реда на чл. 128 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Предстои съгласуване на проекта със заинтересованите дружества и процедиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите към Министерството на земеделието, храните и горите. Едва след приключване на всички процедури проектът на ПУП-ПП ще бъде внесен за одобрение от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като обектът не е национален, отчуждителният акт ще бъде постановен от областния управител на област Русе и връчен индивидуално на всеки собственик.

- Tеренни проучвания за издирване на археологически обекти

Сключен е Договор № Д-112/07.10.2019 г. с предмет: „Издирване на археологически обекти по трасето на инфраструктурен проект "Автомагистрала Русе - Велико Търново" с избрания изпълнител НАИМ-БАН на стойност 82 717,00 лв. без ДДС.

На 15.12.2019 г. приключи етапа за издирване на археологически обекти. Изпълнителят в срок от 30 (тридесет) календарни дни следва да представи доклад за извършените дейности.

- Одитен доклад по пътна безопасност на фаза ,,Идеен Проект”

През отчетния период са предприети действия по подготовка стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Русе – Велико Търново“, на етап „Идеен проект““. На 02.10.2019 г. е внесен доклад до УС на АПИ с оглед одобряване на Задание за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект.

- Изработване на комплексен доклад за съответствие

През отчетния период няма изпълнение по дейността. След приемане на втория междинен етап на идейния проект – изработване на идеен проект за големите съоръжения и предаване на пълен проект, одобряване на ПУП-ПП и след извършен одит по пътна безопасност на фаза „Идеен проект“, ще бъде изработен комплексен доклад за съответствие.

- Мерки за информиране и публичност по проекта

Подготвя се процедура за избор на изпълнител на „Мерки за информиране и публичност“, съгласно предвиденото във формуляра за кандидатстване за финансиране на проекта.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

- Проект АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500. Дейностите по проекта не са стартирали до момента. Проектът се финансира частично със средства от Механизма за свързване на Европа от където са осигурени 20 584 007 евро (40 258 818,41 лева). За осигуряването на останалата част от средствата, необходими за реализацията на проекта е взето Решение на МС№ 609 от 13 октомври 2017 г. за поемане на ангажимент за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на проекта. На 16.11.2018 г. е подписано Договорно споразумение за изготвяне на технически проект и строителството на обекта. На 15.02.2019 г. е избран изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекта. Сключен договор №Д-13/15.02.2019 г.

След проведена открита процедура, на 17.06.2019 г. е сключен договор № РД-36-11 с предмет „Консултантска услуга във връзка с проектирането и строителството на обект: Модернизация на път І–8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”. Срока за изпълнение на договора е 910 календарни дни.

На 03.07.2019 г. е стартирано изпълнението на договор №РД-36-11/17.06.2019 г. с уведомление до Консултанта. Техническият проект е изработен и приет от ЕТИС при АПИ. На 21.10.2019 г. в МРРБ е внесено Заявление за одобрение на технически инвестиционни проекти за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100“, за който през м. март 2018г. е влязло в сила разрешение за строеж, съгласно одобрения идеен проект. През м. декември 2019г. продължава активната кореспонденция между АПИ и МРРБ за одобряване на техническия проект от компетентния орган.

Директното трасе за участъка от км 1+000 до км 15+500 е теренно осигурено.

- Проекти изпълнявани по ОПОС 2014 – 2020. Отчетени средства в размер на 398 080 лв.

-	 Път II-14, О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България, в участъка от км 10+100 до км 10+260. Към 31.12.2018 г. обекта е завършен на 100% . За обекта има издадено Разрешение за ползване № СТ–05–6/03.01.2019 г. Разплатени са  398 080 лв.

- Републикански път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000 - Укрепване на свлачище. Строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 20.08.2018 г. Срокът за изпълнение е 16 месеца и обектът следва да приключи до 20.12.2019 г. Изпълняват се дейности по разчистване и подготовка на площите в рамките на сервитута на пътя, изкопни и бетонови работи (бетонови подпорни стени). Към момента са изпълнени около 10% от предвидените СМР на обекта. Регистрирано е забавяне от линейния график за изпълнение на обекта и е изискано от строителя да даде нов актуализиран график.

Получено е писмо на строителя с искане за съставяне и подписване на Акт обр. 10 за обекта поради констатирани допълнителни пресичания на пътя и на пътни съоръжения със съществуващия водопровод с диаметър ф530 извън посочените и предвидени за реконструкция в техническия проект. Според становището на строителният надзор, около 50% от дължината на втория участък се засяга от съществуващия водопровод и въпреки че участъкът е предвиден за рехабилитация има опасност от повреди на водопровода и възникване на аварии при изпълнение на СМР, като са налице причини за съставяне на Акт обр. 10 за участък 2 (от км 129+660 до км 132+920). В Протоколи № 21874/19 от 2019 г. и № 22195/19 от 2019 г. е отразено Решението на УС на АПИ да бъде подготвено и подписано Допълнително споразумение към Договора за строителство, с което да се разделят сроковете за изпълнение на двата отделни участъка, след което да бъде подписан Акт обр. 10 само за участък 2 от км 129+660 до км 132+920. През месец май 2019 г. е подписано Допълнително споразумение със строителя и Акт образец 10 за втория участък.

3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройсто на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините;

- Реализиране на инвестиционни проекти и проекти за развитие на отрасъл „ВиК“.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

Оперативни цели

- Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда.

През периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения.

Усилията бяха насочени към реализиране на инвестиционен проект за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (10) и активизирани свлачищни процеси (58) от 01.01. до 31.12.2019 г.

В изпълнение на първата оперативна цел, беше сключен договор за изпълнение на „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ за изпълнение на нормативно възложени със Закона за устройство на територията на МРРБдейности с държавното дружество за геозащита.

Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е завършено строителството на подобект: „Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи в участък с обща дължина 1430 м – 2 подетапа – с дължина L= 1319,00 м и с дължина L= 111,90 м. и са подписани Констативен акт (Образец 15)  за установяване годността за приемане на строежа. Напълно е изградено противоабразионното съоръжение (дамба).

На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ са проведени координационни действия и кореспонденция във връзка с реализирането на обекта. Сключен е договор след проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие със съществените извиквания на строежите и упражняване на строителен надзор за обект „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“. Допуснато е изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ актуализиране на инвестиционен проект и изменение на поробен устройствен план – парцеларен план за брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения.

Сключени са договори за строителен и авторски надзор на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“, община Царево. Стартирани са процедури за обществени поръчки за няколко обекта за проекто-проучвателни работи.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

- По отношение Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са проведени Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Целите, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в съответствие с планираните дейности и индикатори за резултат.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

- Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

- Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т.ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.;

Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи, изграждане, възстановяване или ремонт на контролно-измервателни системи в свлачищни райони.

През отчетния период е сключен и изпълнен договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна (съобразени със специфичните изисквания след преструктурирането на геозащитните дружества през 2018 г.), произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 4809 бр. хидрогеоложки, геодезически, инклинометрични и промерни измервания и инженерно-геоложки обследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на над 40 общини.

- 95 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете в Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в около 50 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- извършена ревизия на 43 бр. дренажни съоръжения в 15 свлачища на територията на общини Варна, Балчик и Аксаково, извършено обезопасяване на шахтите, водочерпене и отпушване на хоризонтални сондажни дренажи и изтичала, с което е осигурена нормалната им експлоатация;

- Стартирана е процедура по ЗОП с предмет „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“;

- Стартирана е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково – прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи“;

- Подготвена е документация за стартиране на обществена поръчка с предмет „Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив „Ахелой“, община Поморие;

- Подготвена е документация за стартиране на обществена поръчка с предмет „Актуализация на паспортизация и оценка на състоянието на обект „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“;

- Сключено е споразумение за трансфер с община Своге за обект „Свлачища  с рег. № № SFO 43.14475-03, SFO 43.43390-03, SFO 43.29163-01, SFO 43.43390-05, SFO 43.02899-02 на територията на община Своге – проекто-проучвателни работи на 5 свлачища на територията на с. Гара Лакатник, землището на с. Желен, общински път SFO 3611 на територията на землището на с. Лесковдол и общински път SFO 2604 на територията на землището на с. Батулия.

- Сключено е споразумение за трансфер с община Смолян за обект „Свлачище „Смолянски езера“, община Смолян - прединвестиционни проучвания.

- Продължи работата по сключено споразумение за трансфер с община Сливен за обект: „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“ – изработване на инвестиционен проект. Инвестиционният проект за укрепване на свлачището е изработен и предстои неговото приемане от специализиран ЕСУТ на община Сливен.

- Продължи работата по сключено споразумение за трансфер с община Аксаково за изработване на инвестиционен проект за обект: „Община Аксаково - укрепване  свлачища сп. „Кипарис - юг“ - сп. „Кипарис - север“ - инвестиционен проект. Инвестиционният проект за укрепване на свлачищата е в процес на изработване.

- Продължи работата по сключено споразумение за трансфер с община Балчик за обект: „Укрепване свлачища на ул. „2-ра“, ул. „3-та“, ул. „4-та“ Вилна зона „Фиш-Фиш“, община Балчик“ - инвестиционен проект. Стартирана е обществена поръчка за избор на изпълнител.

- Приключи работата по споразумение за трансфер за изработване на инвестиционен проект за обект: „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла“. Приети са окончателни документи и са преведени окончателни финансови средства на община Шабла. Изработен е инвестиционен проект, който е представен в МРРБ.

- Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 68 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 19 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 6 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 43 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие”

През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Приети са и са одобрени отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Завършено е строителството на подобект: „Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи в участък с обща дължина 1430 м – 2 подетапа – с дължина L= 1319,00 м и с дължина L= 111,90 м. Напълно е изградено противоабразионното съоръжение (дамба) и се предвижда въвеждането му в експлоатация през 2020 г..

Сключен е договор след проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие със съществените извиквания на строежите и упражняване на строителен надзор за обект „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“. Допуснато е изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ актуализиране на инвестиционен проект и изменение на поробен устройствен план – парцеларен план за брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения.

Сключени са договори за СН и АН за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ и са извършени съгласувателни и координационни действия, свързани с проектната документация.

Предвид предаварийното състояние на редица обекти на територията на страната, през 2019 г. са сключени споразумения за трансфер на финансови средства на следните общини са изпълнение на строително-монтажни работи на следните обекти: „Укрепване на свлачище в кв. 17, кв. 18 в с. Габровица, община Белово“, „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“, гр. Неделино“, „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. "Черни Дрин", гр. Враца (под водоем Среченска бара)“, „Укрепване на свлачище PVN 24.37856.01 в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен,  засягащо път  III-3402“ и „Укрепване на локално свлачище в м. „Ъгъла“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас“.

За обекти „Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и № PVN 24.06999.02 в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, община Плевен І етап“, „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна“  І етап“, „Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. Проф. Цеко Торбов, гр. Оряхово“ продължи изпълнението на сключените споразумения. Избрани са изпълнители след проведени процедури по ЗОП и предстои изпълнение на строително-монтажните работи през 2020 г.

За обекти „Укрепване свлачище в кв. 33 в с. Плетена, община Сатовча“ и „Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: Дренажна шахта № 7 е приключено изпълнението на споразуменията за трансфер и обектите са въведени в експлоатация съответно с Разрешение за ползване № СТ-05-1157/18.09.2019 г. и Разрешение за ползване № СТ-05І290/28.02.2019 г. на ДНСК.

Разплатени са финансови средства за обект „Укрепване брега на река Дунав в района на градската част на гр. Лом“ съгласно влязло в сила съдебно решение.

- Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда               (трансфери)

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на стратегическата и оперативна цели на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините, както и изпълнението на проекти за развита и модернизирана жизнена среда, а именно:

- Продължи дейността по осъществяване на наблюдение на изпълнението на обекти, включително с предоставена на предходен етап финансова подкрепа, чрез споразумения за трансфер на финансови средства, на следните общински администрации:

- община Сливен за обект: „Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден в/у корекцията на р. Асеновска в участъка от км 6+910 до к 7+210, гр. Сливен“. Извършено е междинно плащане в размер на 66 000 лв. Изпълнението на обекта продължава и през 2020 г.;

-	 община Априлци за обект: „Изработване на проектна документация и изпълнение на основен ремонт на улица „Свинова поляна“ в гр. Априлци“. Изпълнението на обекта продължава и през 2020 г.;

- община Свиленград за обект: „Инженеринг на обект:  Улици с осови точки от о.т. 4016 до о.т. 4026 и от о.т. 4026 до о.т. 4028 в гр. Свиленград". Извършено е авансово плащане в размер на 96 000 лв. Обекта е в процес на изпълнение;

- община Мъглиж за обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – Бански комплекс – консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – частично финансиране за изпълнение на СМР“. Сключено е споразумение за трансфер през 2019 г. за частично допълващо финансиране. Обектът е в процес на изпълнение.

- Извършена е приоритизация, съгласно одобрена през 2019  г. Методика, на обекти, които са с висока социална значимост, подобряват достъпа до населените места и социалните услуги на територията на общините, както и подобряват уличната мрежа и са сключени нови споразумения за трансфер на финансови средства на следните общини:

- община Кнежа за обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Кнежа след извършени ремонти на канализационна система, на територията на община Кнежа“. Извършено е авансово плащане в размер на 345 664 лв. Изпълнението на дейностите щe стартира през строителния сезон на 2020 г.;

- община Белово за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици „Чавдар войвода“, „Априлско въстание“,  „Ал. Константинов“, „Азово“, „Балабаница“, „19-та“, на територията на община Белово“. Извършено е авансово плащане в размер на 648 980 лв. Изпълнението на дейностите щe стартира през строителния сезон на 2020 г.;

- община Белово за обект: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в общ. Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура, на територията на община Белово“. Извършено е авансово плащане в размер на 473 990 лв. Изпълнението на дейностите щe стартира през строителния сезон на 2020 г.;

- община Аврен за обект: „Инженеринг за проект: „Рехабилитация на част от улица „Лонгоз“ от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на с. Дъбравино, на територията на община Аврен“ Извършено е авансово плащане в размер на 226 800 лв. Изпълнението на дейностите щe стартира през строителния сезон на 2020 г.

- Други дейности и постигнати резултати

В процес на изпълнение е договор № BG16M1OP002-4.003.0003-C01 за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по която МРРБ (дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“) е бенефициент за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти с обща индикативна  стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен). Целта на проекта е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. През отчетният период са разработени технически спецификации, пазарни проучвания съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП и са стартирали процедури за възлагане на обществени поръчки за:

- „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/ възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси“ по обособени позиции;

- „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали“;

- „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали“.

Общия размер на усвоените средства по проекта за 2019 г. е в размер на 60 182 лв.

- Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

    - „Проект за развитие на общинска инфраструктура“.

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет.

Срокът за усвояване на средства по Заемното споразумение приключи на 31.12.2019 г., но същото позволява разплащане на извършените дейности в същият срок до 30.04.2020 г.

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: Компонент 1 (Част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и язовир „Нейковци”, пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена”, строителен надзор, одит, управление, обучение и др.; Компонент 2 (Част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и Компонент 3 (Част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и рехабилитация на язовир „Студена”, както и изграждане или реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води към тях.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

- По Компонент 1:

•	Изпълнява се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за строителството на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи и кореспонденция;

•	Изпълняваше се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за строителството на язовир Пловдивци и Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) до 03 декември, 2019. През периода е подписан протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт образец 16) и е издадено разрешение за ползване на обекта.

•	Изпълнява се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за рехабилитацията на язовир Студена, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция;

•	Изпълняват се договорите за авторски надзор за строителството на яз. Пловдивци (до юли, 2019) и яз. Луда Яна и рехабилитацията на яз. Студена, съгласно изискванията на сключените договори, като изпълнителите своевременно изготвят необходимите становища и насоки за изпълнението на СМР. През периода са подписани допълнително споразумение № 3 и допълнително споразумение № 4 към договора за „Проучване, проектиране и тръжна документация за рехабилитация на язовирна стена Студена“, включващ и авторски надзор за строителните дейности по рехабилитацията на яз. Студена. С тях са възложени допълнителна работа за изготвяне на ново проектно решение за укрепване на водовземната кула и подмяна на пешеходната пасарелка до нея и допълнителни работни чертежи към проекта и упражняване на авторски надзор при изпълнението им и увеличаване на срока за изпълнение на авторски надзор с пет месеца. Подписани са допълнителни споразумения № 4, № 5 и № 6 към договора „Проучване, проектиране и тръжна документация за строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ“ за удължаване на изпълнението на авторски надзор и допълнително споразумение № 5 към договор за строителен надзор и Инженер на обекта;

•	Изпълнява се договорът за подпомагане на изпълнението на проекта съобразно напредъка на проекта, като в зависимост от необходимостта се предоставя на възложителя експертна инженерна, правна и икономическа експертиза. Подписани са три допълнителни споразумения     № 7, № 8 и № 9 към договора с цел осигуряване на услуги за подпомагането на изпълнението на проекта до края на Заемното споразумение;

- По Компонент 3:

•	Строително-монтажните дейности на строителната площадка на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ са завършени. Завършени са процедурите по завиряване на язовира и учредяване на поясите на санитарно-охранителната зона. На строителя е издаден е Сертификат за приемане на 21.09.2018 г., през юни 2019 г. е подписан протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт образец 16), а през юли е издадено разрешение за ползване на обекта;

•	През периода продължава изпълнението на строителните работи на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Натрупано е закъснение в изпълнението на строителните работи като общият физически напредък на строителните работи е около 30 %.

- През периода продължава изпълнението на строителните работи за рехабилитацията на язовир „Студена“, като някои от тях са приключили и се правят изпитателни тестове. Общият физически напредък на строителните работи е около 90 %,. Предвид обективни обстоятелства,  признати от Инженера, по искане на Изпълнителя, Договорът за изпълнение на СМР е удължен с допълнителни споразумения № 1 и № 2  от 24.01.2019 г. до 29.02.2020 г., след който започва да тече срокът за съобщаване на дефекти;

- През периода е обявена и проведена процедура за избор на изпълнител на „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води „Студена - Перник“ – доставка и монтаж“. Избран е изпълнител и е изпратено уведомително писмо до него за приемане на офертата му от страна МРРБ. Договорът е подписан на 12 юли 2019. Доставката и монтажът на оборудването на ПСПВ Студена вече е в процес на изпълнение. Подписано е допълнително споразумение за удължаване на срока на договора до месец февруари 2020, а напредъкът по изпълнението му е над 90%.

    - Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № Д-34-2 от 10.02.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране - 58 414 263,78 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта – 10.12.2019 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

На 31.03.2016 г. 2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, които се изпълняват.

През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади:

- 4 бр. Доклади за напредъка (седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети и двадесети);

- 1 бр. Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП за обособената територия, обслужвана от ВиК“ ЕАД, гр. Бургас от Обособена позиция  № 1;

- 12 бр. Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол;

- 14 бр. Пети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза III от разработката на РПИП за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.

През отчетния период са проведени 1 бр. заседание (седмо) на Технически експертен съвет за: 1 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП; 7 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП и 5 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Пети междинен доклад за приемане на изпълнението на ФАЗА III от сключените договори за разработката на РПИП.

През периода са проведени 1 бр. регулярна среща (17-та регулярна среща, проведена на 05.02.2019 г.) на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, създаден със Заповед № РД-02-14-472/15.06.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия. Извънредните заседания включиха обучения за изпълнителите на РПИП  от представители на Джаспърс за попълване на ключови секции в апликационната форма за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“.

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва:

ПО ДВУМЕСЕЧНИ ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪКА (ДН) ЗА РПИП

- 4 бр. Становища по Седемнадесети доклади за напредъка по всички обособени позиции от договорите за разработка на РПИП;

- 2 бр. Становища по рев. 01 на 17 ДН за ОП 1 и 3;

- 1 бр. Становище по рев. 02 на 17 ДН за ОП 3;

- 4 бр. становища по 18-ти ДН по всички ОП от договор за РПИП;

- 3 бр. становища по рев. 01 на 18-ти ДН за ОП 1, 2 и 4 от договорите за РПИП;

- 4 бр. становища по 19-ти ДН по всички ОП от договорите за РПИП;

- 4 бр. становища по 20-ти ДН по всички ОП от договорите за РПИП;

ПО ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА РПИП

- 4 бр. резюмета на изпълнението на дейностите по договорите за РПИП; към 28.01.19 г., във връзка с XVII редовно заседание на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за РПИП; за ВиК за 14 обособени територии (УК), проведено на 05.02.19 г.;

- 1 бр. Протокол от проведено на 05.02.19 г. XVII редовно заседание на УК.

ПО МЕЖДИННИ ДОКЛАДИ И ЗАСЕДАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

- 1 бр. Протокол от проведено на 20.12.18 г. 10-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 09 на ТМД за ОТ Бургас по ОП 1 и проект на писмо за връщане на доклада;

- 2 бр. Протоколи от проведено на 31.01. и 01.02.19 г. 5-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 04 на ПтМД за всички ОТ и проекти на писма за връщане на всички доклади без за ОТ Видин, Враца и Силистра;

- 2 бр. Протоколи от проведено на 31.01. и 01.02.19 г. 8-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 07 на ЧМД за всички ОТ (без за ОТ Русе и Враца) и проекти на писма за връщане на всички доклади без за ОТ Русе и Враца;

- 1 бр. Протокол от проведено на 11.02.19 г. 11-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 10 на ТМД за ОТ Бургас;

- 1 бр. Протокол от проведено на 18.03.19 г. 9-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 08 на ЧМД за ОТ Силистра;

- 12 бр. Становища по рев. 07 на ЧМД за всички ОТ без Враца и Русе

- 14 бр. Становища по рев. 04 на ПтМД за всички ОТ

- 1 бр. Становище по рев. 10 на Трети междинен доклад (ТМД) за обособената територия (ОТ) Бургас

- 3 бр. Положителни становища за приемане на рев.04 на ПтМД за ОТ Видин, Враца и Силистра

- 1 бр. Положително становище за приемане на рев. 10 на ТМД за ОТ Бургас

- 1 бр. Становище по рев. 08 на ЧМД за ОТ Силистра

- 1 бр. Положително становище по ревизия 8 на ЧМД за ОТ Силистра

- 14 бр. становища по рев. 05 на Пети междинни доклади (ПтМД) за всички обособени територии (ОТ) от договорите за РПИП;

- 11 бр. становища по рев. 08 на Четвърти междинни доклади (ЧМД) за всички ОТ (без Русе, Враца и Силистра) от договорите за РПИП;

- 4 бр. протоколи от проведено на 11 и 12.04.19 г. 9-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 08 на ЧМД;

- 4 бр. протоколи от проведено на 11 и 12.04.19 г. 6-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 05 на ПтМД;

- 5 бр. положителни становища за рев. 05 на ПтМД както следва: 3 бр. за ОТ на ВиК Кърджали, Пловдив, Ямбол (ОП 2) и 2 бр. за ОТ на ВиК Русе и Добрич (ОП 3)

- 1 бр. Становище по рев. 09 на ЧМД за ОТ Сливен от договор за РПИП;

- 1 бр. Протокол от проведено на 06.06.19 г. 10-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 09 на ЧМД за ОТ Сливен от договор за РПИП;

- 6 бр. Становища по рев. 06 на Пети междинни доклади (ПтМД) за ОТ Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Перник и Стара Загора от договорите за РПИП;

- 3 бр. Протоколи от проведено на 14.06.19 г. 7-мо заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 06 на ПтМД за ОП 1, 3 и 4;

- 1 бр. Положително становище за рев. 09 на ЧМД за ОТ Сливен (ОП 1);

- 3 бр. Положителни становища за рев. 06 на ПтМД за ОТ Варна (ОП 3), Перник и Стара Загора (ОП 4);

- 2 бр. Становища по рев. 07 на ПтМД за ОТ Сливен и Шумен от договорите за РПИП;

- 3 бр. Становища по рев. 09 на ЧМД за ОТ Шумен, Видин и Перник от договорите за РПИП;

- 2 бр. Протоколи от проведено на 28.06.19 г. 10-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 09 на ЧМД за ОП 1 и 4;

- 1 бр. Протокол от проведено на 28.06.19 г. 8-мо заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 07 на ПтМД за ОП 1 (за ОТ Сливен и Шумен);

- 3 бр. Положителни становища за рев. 09 на ЧМД за ОТ Шумен (ОП 1), за ОТ Перник и Видин (ОП 4);

- 2 бр. Положителни становища за рев. 07 на ПтМД за ОТ Шумен и Сливен (ОП 1);

- 4 бр. Становища по рев. 09 на ЧМД за ОТ Кърджали, Ямбол, Добрич и Бургас от договорите за РПИП;

- 3 бр. Становища по рев. 09 на ЧМД за ОТ Пловдив, Стара Загора и Варна от договорите за РПИП;

- 3 бр. Протоколи от проведено на 12.07.19 г. 10-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 09 на ЧМД за ОП 1, 2 и 3;

- 1 бр. Становище по рев. 07 на ПтМД за ОТ Бургас от договорите за РПИП;

- 1 бр. Протокол от проведено на 29.07.19 г. 8-мо заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 07 на ПтМД за ОП 1 ( за ОТ Бургас);

- 3 бр. Положителни становища за рев. 09 на ЧМД за ОТ Добрич (ОП 3) и за ОТ Кърджали и Ямбол (ОП 2);

- 1 бр. Положително становище по рев. 07 на ПтМД за ОТ Бургас (ОП1);

- 4 бр. Положителни становища за рев. 09 на ЧМД за ОТ Варна (ОП 3), за ОТ Пловдив (ОП 2), за ОТ Бургас (ОП 1) и ОТ Стара Загора (ОП 4).

ПО СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УО НА ОПОС И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ РАЗРАБОТКАТА НА РПИП

- Доклад за проведено работно посещение на ключови инфраструктурни обекти, включени в РПИП за ОТ на ВиК Бургас, проведено в периода 19-21.03.2019 г. Посещението е реализирано във връзка с Трети и Четвърти междинни доклади за извършените дейности съответно от ФАЗА II, т. 2.2 и ФАЗА II, т. 2.3 от РПИП за обособената територия  на ВиК Бургас.

- 1 бр. Протокол от работна среща за обсъждане на дадени препоръки от Джаспърс, проведена на 22.05.19 г., с представители на изпълнителя, МРРБ, ВиК Бургас, изпълнителите по договорите за РПИП и инициативата Джаспърс.

ДРУГИ

- 1 бр. Седми доклад за напредъка по договора за осигуряване на КТК на РПИП за периода 22.08.18 г.-21.12.18 г.;

- Публикуване на втора статия  за популяризиране на предоставените консултантски услуги във връзка с приключване на подготовката на комплексните ВиК проекти по договорите за РПИП.

- 1 бр. Осми доклад за напредъка по договора по дейност 2 за периода 22.01.18 г. – 21.04.19 г.

Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

На 27 март 2018 г. на основание чл. 47, ал.2 от ЗУСЕСИФ беше подписано Допълнително споразумение №1 към АДБФП № Д-34-2/10.02.2016 г. Чрез заличаването на текста в чл. 1, ал. 2, т. 3 «Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособена територия, обслужвана от «ВиК» ЕООД Смолян» отпадна изпълнението на дейност 3 “Смолян”, поради предстоящо привеждане на агломерация Смолян (над 10 000 е.ж.) в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места след осъществяване на предвидения проект по процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 4 от Проекта по договор № РД-02-29-310 от 05.09.2018 г., с предмет: „Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператора“ са предоставени и приети следните доклади:

-	Доклад за документална готовност на Етап 1 (Дейност 1);

-	Доклад за състоянието на ВиК активите за Етап 1 (Дейност 2);.

-	Доклад за документална готовност за Етап 2 (Дейност 1);

-	Доклад за състоянието на ВиК активите за Етап 2 (Дейност 2);

-	15 бр. оценителски доклади и таблици с оценка на публичните ВиК активи за всяка от обособените територии, включени в Етап 1 (Дейност 3);

-	24 бр. оценителски доклади и таблици с оценка на публичните ВиК активи за всяка от обособените територии, включени в Етап 2 (Дейност 3);

-	15 бр. Доклади по Етап 1 (Дейност 4), съдържащи Варианти за включване в ценообразуването на ВиК услугите за съответните обособени територии на амортизационни отчисления от оценените активи;

-	24 бр. Доклади по Етап 2 (Дейност 4), ), съдържащи Варианти за включване в ценообразуването на ВиК услугите за съответните обособени територии на амортизационни отчисления от оценените активи.

-	Окончателен доклад по договора;

-	Публикувана е статия в една електронна и една печатна медия за популяризиране на окончателните резултати по изпълнението на договора – „Градът“ и вестник „Труд“;

- Проведена е кръгла маса в гр. София за представяне на окончателните резултати по изпълнението на договора на 20.11.2019 г.

Дейностите по договора са изпълнени и разплатени.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

През отчетния период са изготвени и подадени 4 бр. технически и финансови отчети към искания за средства в ИСУН (22-ро, 23-то, 24-то и 25-токато същите са верифицирани от УО на ОПОС).

По договор № РД-02-29-41 от 30.01.2018 г., с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по ОПОС 2014-2020 г." за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати в четири обособени позиции" за обособена позиция № 1 - "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" - организиране на информационни събития" са проведени 2 бр. информационни събития както следва:

- На 19.04.2019 г. семинар на тема „Изготвяне на оценка на публични ВиК активи:‘

- На 09.05.2019 г. конференция на тема „Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране по ОПОС 2014-2020 г.“

По договор № РД-02-29-101 от 22.03.2018 г., с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по ОПОС 2014-2020 г." за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати в четири обособени позиции" за обособена позиция № 2 - "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" - изготвяне на публикации" са публикувани 3 бр. статии както следва:

- На 18.03.2019 г., статия със заглавие: „ВиК“ - Русе подаде първото проектно предложение по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по ОПОС 2014–2020 г.;

- На 04.04.2019 г., статия със заглавие: Още 4 ВиК дружества подадоха водни проекти по ОПОС 2014-2020;

- На 10.06.2019 г., статия със заглавие: Експерти представиха предизвикателства пред актуализацията на стойността на публичната ВиК инфраструктура

В отчетния период са публикувани общо 297 статии на сайта на МРРБ и в централни и регионални медии.

Изразходваните средства по проекта за отчетния период 01.01.2019 - 31.12.2019 г. са     17 491 720,49 лв. (с ДДС), като 14 867 962,41 лв. (85%) са СЕСпо ОПОС 2014-2020 г. и 2 623 758,08 лв. (15%) са национално съфинансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 14 329 360,00 лв. (с ДДС).

    - Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

•	Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

•	Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

•	Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

•	Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

•	Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

В рамките на дейност 1 от проекта се изпълни Споразумението за консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване на ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК (Споразумението) сключено между МРРБ и Световна банка, по което се изготвиха и приеха 9 доклада. Стойността на Споразумението беше 3 000 000 лв., като се усвоиха 2 900 000 лв. Дейностите по Споразумението приключили през август 2018 г.

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

По процедура с предмет: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции“ се сключиха 2 броя договора, които са както следва:

- Договор № РД-02-29-108 от 17.06.2019 г. с «Йова Инфосис» ДЗЗД с предмет: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения за Обособена позиция № 1: Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на Асоциациите по ВиК и на ВиК операторите” на стойност 3 307 800 лв. с ДДС.

- Договор № РД-02-29-109 от 17.06.2019 г. с «Йова Инфосис» ДЗЗД с предмет: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения за Обособена позиция № 2: Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения” на стойност 2 760 600 лв. с ДДС.

Договорите са в процес на изпълнение, като крайния срок за приключване на дейностите по двата горецитирани договори е 16.08.2020 г.

По договор № РД-02-29-108 от 17.06.2019 г. са изплатени средства за встъпителен доклад за Първи междинен доклад на стойност 661 560 лв. с ДДС, а по договор РД-02-29-109 от 17.06.2019 г. са изплатени средства за встъпителен доклад и за първи междинен доклад на обща стойност 552 120 лв. с ДДС.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

По процедура с предмет „Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции“ са сключени четири броя договори с изпълнители за изпълнение на дейности по организиране на обучения, семинари, работни посещения в чужбина и демонстрации на добри инженерни практики. През отчетния период са изпълнени следните дейности по отделните договори:

- Договор № РД-02-29-363 от 18.09.2018 г. с «Обединени обучения Европа МРРБ» ДЗЗД с предмет: «Дефиниране, организиране и провеждане на обучения за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите» на стойност 645 000 лв. с ДДС.

През отчетния период се организираха обучения за целевата група по проекта - представители на Асоциации по ВиК, ВиК оператори и служители на МРРБ, разпределени в общо 11 групи по 8-те теми по договора, които са както следва, описани в поредността съответстваща на Техническата спецификация:

- Тема 1: "Ключови компетентности - ефективно управление на хората и времето и ефективно лидерство; етика, социални отношения, ефективни преговори и управление на риска";

- Тема 2: "Приложима правна рамка във водния сектор и екологично законодателство в областта на околната среда";

- Тема 3: "Контрол и мониторинг на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите. Договорни показатели за качество. Бизнес планиране. Регулаторни показатели за качество. Ценообразуване";

- Тема 4: "Инвестиционен процес. Проектиране и строителство на ВиК инфраструктура в съответствие със ЗУТ. Изпълнение на договори по FIDIC";

- Тема 5: "Управление на проекти";

- Тема 6: "Финансово и счетоводно управление на ВиК услугите в отрасъл ВиК. Осчетоводяване на публичните активи, прилагане на международни счетоводни стандарти";

- Тема 7: "Планиране развитието на ВиК инфраструктурата. Регионални генерални планове за ВиК. Регионални прединвестицонни проучвания за ВиК";

- Тема 8: "Функциониране на ВиК системите и съоръженията. Инженерни предизвикателства пред отрасъл ВиК".

След приключване на обученията се разработиха 3 броя статии, отчитащи изпълнението на обученията за всяка една целева група. Разработи се и учебно помагало, което описва основното съдържание на проведените обучения по 8 – те теми.

Разплатените средства през отчетния период по договора са на стойност 376 704 лв. с ДДС.

- Договор № РД-02-29-118 от 12.04.2018 г. с ДЗЗД «Воден обучителен център» с предмет: „Дефиниране, организиране и провеждане на семинари за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите» на стойност 114 288 лв. с ДДС.

През отчетния период се организираха 4 семинара за целевите групи по проекта, които се проведоха, както следва:

- Семинар на тема: „Осигуряване на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и избягване на прекомерни разходи при изграждане, поддържане и стопанисване на канализационна инфраструктура и съоръжения за пречистване на отпадъчни води“, проведен на 22.02.2019 г. с 81 участници;

- Семинар на тема: „Финансови инструменти за развитие на ВиК инфраструктурата“, проведен на 24.04.2019 г. със 72 участници;

- Семинар на тема: „Промени в климата и влиянието им в/у ВиК услугите. Приложимост и необходими мерки», проведен на 10.06.2019 г. с 62 участници;

- Семинар на тема: „Преоценка на публични ВиК активи“, проведен на 25 септември;

Разплатените средства по договора са на стойност 68 572,80 лв. с ДДС.

- Договор № РД-02-29-106 от 28.03.2018 г. с ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл ВиК с предмет:  «Дефиниране, организиране и провеждане на работни посещения в страни-членки на ЕС на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК за обмяна на опит и добри практики при управление на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК услугите» на стойност 410 736 лв. с ДДС.

В първото шестмесечие се организираха 2 работни посещения за целевата група по проекта. Работното посещение, в което взеха участие 25 служители на МРРБ се осъществи в гр. Милано, Италия в периода 15-18 април 2019 г. Работното посещение, в което взеха участие 30 представители на ВиК операторите се организира в периода 18.06 -20.06.2019 г. в Будапеща,  Унгария.

През м. септември 2019 г. се организираха и проведоха още две работни посещения в Будапеща, Унгария за представители на ВиК операторите, с които приключи организацията на общо 7-те  работни посещения, включени в договора за обществена поръчка.

Целта на посещенията е обмяна на опит и добри практики във връзка с планирането, развитието и поддръжката на ВиК инфраструктурата, управлението на ВиК системите, предоставянето на ВиК услугите, осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла при спазване на екологичните стандарти на ЕС.

Разплатените средства за 2019 г. за работните посещения са на стойност 246 441,60 лв. с ДДС.

- Договор № РД-02-29-107 от 28.03.2018 г. с ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл ВиК» с предмет:  «Организиране и провеждане мероприятия (демонстрации) на добри инженерни практики, включително и изготвянето на инсталация/макет и 3D визуализация, свързана с функционирането на ВиК инфраструктурата и ВиК услугите» на стойност 411 174 лв. с ДДС.

През 2019 г. в градовете Пазарджик, Стара Загора, Варна и Смолян се откриха четири музейни експозиции, представящи развитието, функционирането и управлението на ВиК инфраструктурата и предоставянето на ВиК услугите на територията на Република България. Целта на музеите по водоснабдяване и канализация е да се запознае обществеността с основните елементи на една водоснабдителна и канализационна система, както и с изпълняваните дейности от ВиК операторите при предоставяне на ВиК услугите. С изложените по интерактивен начин ВиК инсталации, 3D визуализация, информационни табла и множество архивна ВиК арматура, се представя пълния цикъл, през който преминава водата, от водоизточника до домове ни, както и отвеждането, и пречистването на отпадъчните води преди да се върнат в природата. Музеите се намират в сградите на ВиК дружествата и са със свободен достъп за посещение от граждани и гости през работните дни. Разплатени средства по договора през 2019 г., за отчетени междинен доклад № 3 и окончателен доклад по договора са в размер на 164 469,60 лв. с ДДС.

Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

По процедура с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“ са сключени всички 5 броя договори и изпълнителите изпълняват заложените в договорите дейности. Договорите на Обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 са на стойност по 300 000 лв. с ДДС за всяка една от обособените позиции, а на Обособена позиция № 5 е на стойност 600 000 лв. с ДДС, които са както следва:

- Договор № РД-02-29-3 от 03.01.2018 г. с «Евролекс България» ООД с предмет:  «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново,  Габрово и Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи».

През отчетния период по договора с «Евролекс България» ООД са подготвяни и изпращани 7 броя възлагателни писма, по които са предоставяни правни становища и доклади.

- Договор № РД-02-29-393 от 29.12.2017 г. с Обединение «Аква Консулт» с предмет:  «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите София,  Кюстендил и Монтана, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи;» не са възлагани дейности.

- Договор № РД-02-29-394 от 29.12.2017 г. с «Обединение «Аква Консулт» с предмет: «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи» са възложени две възлагателни писма.

- Договор № РД-02-29-377 от 20.12.2017 г. с АД «Колчева, Смиленов, Коев и съдружници» с предмет: «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи» през отчетния период е  подготвено и изпратено едно възлагателно писмо.

- Договор № РД-02-29-289 от 23.08.2018 г. с ДЗЗД «Глобал Аквуекон» с предмет: «Оказване на правно-консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за изготвяне на становища, анализи, документи и предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани с развитието и управлението на ВиК отрасъла» през периода юли – декември 2019 г. са изпратени 8 възлагателни писма на ДЗЗД «Глобал Аквуекон» по част, от които са предоставени правни становища и доклади.

Разплатените средства за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. са по Обособена позиция № 1 в размер на 40 080 лв. с ДДС, за Обособена позиция № 2 са 8532,00 лв. с ДДС, за Обособена позиция № 4 – 1 440,00 лв., и Обособена позиция № 5 – 209 328 лв. с ДДС.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

По дейност 5 от проекта има 15 договора, от които изпълнените са 7 на брой, а в процес на изпълнение са 8.

По процедура за обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати за Обособена позиция № 3: "Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“-организиране на информационни събития“ е сключен договор с „Компания за международни конгреси“ ООД на стойност 26 460,34 лв. с ДДС. През 2019 г. са възложени за провеждане 2 информационни събития проведени през м. октомври и м. ноември, а разплатените средства по договора за организиране на информационни събития до момента са на стойност       5 292,07 лв. с ДДС.

По същата процедура за Обособена позиция № 4: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“-изготвяне на публикации“ е сключен договор с фирма „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД на стойност 16 532,40 лв. с ДДС. През отчетния период са възложени 4 броя статии, които са със следните заглавия:

- Статия 1: „Проект на МРРБ повишава капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК“;

- Статия 2: „МРРБ работи за подобряване на  ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Статия 3: „Събития за повишаване на институционалния капацитет на ВиК експерти се организират по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Статия 4: „Стартира създаването на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“

Разплатените средства за второто полугодие на годината са в размер на 6612,96 лв. с ДДС.

По обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." в осем обособени позиции" са в процес на изпълнение 4 броя договори с фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ООД, на обща стойност 62 809,80 лв. ДДС. През отчетния период са изготвени и изпратени 2 броя възлагателни писма за подготовка на презентационни и печатни информационни материали, но не са извършвани доставки и плащания през отчетния период.

По процедура за обществена поръчка с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции" е сключен договор с Обединение „Проджект Травъл Консулт“ на стойност 96 000 лв. с ДДС. През 2019 г. е възложено едно мероприятие за изграждане на капацитет, което се осъществи през м. септември 2019 г. с участието на шестима представители на екипа за управление на проекта и членове на работни групи. Събитието се проведе в с. Старосел, организирано от Българска асоциация по водите.

По процедура за обществена поръчка с предмет: "Осъществяване функциите на координатори на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. за Обособена позиция № 2: Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК” е сключен договор с фирма „Платинум 1221“ ЕООД на стойност      175 500 лв. През годината са разплатени 39 000 лв.

    - Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет - за 2019 г., от държавния бюджет чрез на дирекция „ВиК“ са разплатени 24 655 949 лв., както следва:

- През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за капиталови трансфери към 46 общини: Котел, Своге, Ботевград, Симитли, Оряхово, Дългопол, Русе, Бяла, Гоце Делчев, Смядово, Сливница, Драгоман, Угърчин, Перник, Смолян, Ивайловград, Каспичан, Долна Митрополия, Враца, Гурково, Стара Загора, Тополовград, Бяла Слатина, Крумовград, Димитровград, Лом, Гълъбово, Борован, Пазарджик, Свиленград, Етрополе, Костинброд, Казанлък, Велико Търново, Аксаково, Кайнарджа, Ловеч, Рила, Раднево, Радомир, Луковит, Дупница, Медковец, Кюстендил, Рудозем, Якимово както и Областна администрация Пловдив. През периода са трансферирани средства към общините общо в размер на 24 030 125,66 лв. във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти:

- Подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим, чрез изграждане на прагове, област Пловдив - проект и СМР;

- ПСПВ на гр. Котел в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, община Котел, област Сливен

- Водоснабдяване на гр. Своге. Подобект Преработка на напорен резервоар 2500 куб.м, СМР;

- Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Ботевград, етап І;

- „Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Крупник, община Симитли“;

- Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово -  IV етап;

- Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на Община Каспичан;

- доизграждане и рехабилитация на довеждащи водопроводи, водоснабдителни мрежи и водопроводи за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, общ. Тополовград;

- Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащи пространства на улици: "Г.С.Раковски", "Христо Ботев", "Св.св.Кирил и Методий"- гр. Ивайловград - подобект: Реконструкция на основен разпределителен водопровод  с. Свирачи;

- Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол;

- Отводняване на ЖП подлез на бул. „Липник“, в участъка от улица „Дебър“ до ул. „Мъглиж“, гр. Русе;

- Реконструкция на водопровод Ф125 мм и Ф100 мм с ПЕ Ф125 и Ф140 мм по ул. „Цар Освободител“ и Ф125 мм с ПЕ Ф140 по ул. „Ген. Скобелев“ в гр. Бяла, област Русе;

- Изграждане на напорен резервоар с. Лъжница, община Гоце Делчев – област Благоевград“;

- Направа водопровод по ул. Априлско въстание, ул. Райна Княгиня, ул. З. Величков и ул. Ив. Вазов – гр. Смядово;

- Реконструкция на  тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ – II – ри подем до НР с обем 2000 м3 на гр. Драгоман;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин;

- Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 “Драгичево-Рударци-Кладница“, Община Перник;

- Реконструкция на водоснабдителната мрежа за с. Момчиловци“ - I етап;

- Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, община Враца;

- Реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Гурково;

- Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителна мрежа на кв. „Самара 2“, град Стара Загора;

- Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков", и подмяна на  съпътстващи водопроводи по ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Бяла Слатина;

- Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри Дол“ до НР V=300 m3, III  и IV етап, Община Лом;

- Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“, Етап 2 - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Егрек;

- Изграждане на вододайна зона, помпени станции и довеждащи магистрални водопроводи от нова вододайна зона към с. Крепост, община Димитровград;

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Главан, община Гълъбово;

- Изработване на инвестиционен проект "Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Борован;

- Водопроводна мрежа по ул. “Стоян Ангелов” между бул. “Александър Стамболийски” и бул. “Георги Бенковски” град Пазарджик;

- Инженеринг  на улици с осови точки от о.т. 4016 до о.т. 4026 и  от о.т. 4026 до о.т. 4028 ” (част ВиК), Община Свиленград;

- Подмяна на част от водопроводната мрежа под бул. „Александър Стамболийски”, Община Етрополе;

- Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча;

- Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, обособена позиция 2 - "Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд;

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на Ж.К. „Изток“, гр. Казанлък – трети етап, област Стара Загора;

- Основен ремонт на улични настилки и съоръжения  и подмяна на съществуваща ВиК инфраструктура по ул. “Бузлуджа“, ул. “Капитан Петко войвода“, ул. “Колю Гайтанджията“, ул. “Шипка“, ул. “Поборническа“, ул. “Братя Миладинови“, ул. “Никола Златарски“, ул. “Стефан Караджа“, ул. “Резервоарска“, ул. “Панайот Типографов“, ул. “Янтра“, ул. „Тодор Лефтеров“, ул.“Родолюбец“, ул. „Д-р Христо Даскалов“, ул. „Никола Странджата“, ул. „Иван Панов Семерджиев“, ул. „Иванка Ботева“, ул. „Евгения Кисимова“, ул. „Никола Пиколо“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Михаил Кефалов“, улица с ОТ ОТ 887а-888а-890-2013-898, улица с ОТ ОТ 1301-1328, улица с ОТ ОТ 1335-1334-1367-1378, гр. Велико Търново " – част ВиК;

- Реконструкция на водоснабдителна система с. Слънчево, общ. Аксаково – етап I;

- Реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура по ул. Борис Христов, общ. Кайнарджа;

- Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства. Обособена позиция: ул. Любен Каравелов, общ. Ивайловград;

- Реконструкция на В и К мрежа на ж.к.,,Младост“, гр. Ловеч“, Подобект 1: ,,Водопроводни клонове намиращи се в Подзона І от DMA ,,Висока зона“ и DMA ,,Ниска зона“ в ж.к. ,,Младост“, общ. Ловеч;

- Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т.253-251-207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69-(път ІІІ-107), улица „Септемврийска“ с о.т. (път ІІІ-107)-308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. (път ІІІ-107)-347-258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“, част „Подмяна на водопровод“, община Рила;

- Реконструкция на водопровод на ул. „Софийско шосе“, гр. Перник;

- Реконструкция на водопровод на ул. „Граово“, гр. Перник;

- Реконструкция на водопровод на ул. „Палма“, гр. Перник;

- Изместване на помпена станция и реконструкция на водопровод с. Дивотино, община Перник;

- Изграждане на водопроводна мрежа на село Коларово, Община Раднево – II етап;

- Доставка на помпи с оглед осигуряване на водоподаване за „Висока зона“ на град Радомир, с. Копаница – Община Радомир, махала „Арбанас“ – Община Радомир, махала „Андрейна“ на гр. Батановци и ПСОВ Батановци;

- Реконструкция водоснабдяване с. Дерманци, община Луковит

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бистрица, община Дупница;

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Сливовик, общ. Медковец - втори етап;

- Реконструкция на улични водопроводи – с. Гюешево, община Кюстендил;

- Реконструкция на улични водопроводи – с. Катрище, община Кюстендил;

- Реконструкция на улични водопроводи – с. Николичевци, ул. „Васил Левски“, община Кюстендил;

- Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци, общ. Рудозем;

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана;

- Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Бяла Слатина". Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина;

- МРРБ финансира изпълнението на обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски". През 2017 г. стартираха строително – монтажните работи, които продължиха и през 2018 г. През отчетния период са разплатени средства за СМР, СН и АН в размер на 28 845 лв. Строителните дейности са приключили и е подписан Акт 15 на 28 ноември 2018 г., През м.април 2019 г. се проведе държавна приемателна комисия и обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-594/16.05.2019 г..

- Част от дейностите по проект „Развитие на общинската инфраструктура“ се финансират от държавния бюджет, като през 2019 г. разплатените средства са в размер на 47 032лв.

- Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр.Кърджали - ІІ етап, като през 2019 г. разплатените средства са в размер на 2 820 лв. за окончателно плащане на строителния надзор. Обектът е приключил и е въведен в експлоатация.

- Изпълнение на СМР на VІ етап на обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с.Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село“ – проведена е държавна приемателна комисия през 2019 г. и обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-451 от 05.04.2019 г. Направено е окончателното плащане за строителния надзор на обекта в размер на 2 736 лв.;

- Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд са разплатени 2 242 лв.;

- Брегоукрепване на р.Русенски Лом, гр. Русе, като през 2019 г. разплатените средства са в размер на 65 169 лв.;

- За охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен през 2019 г. са разплатени 73 036 лв.;

- За експертизи, рецензии, проучвания и други разходи (ВиК) през 2019 г. са разплатени 20 500 лв.;

- Останалите 383 443 лв. са изплатени на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите).

    - Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

- Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията и административно-териториално устройство, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: „Разработване на политика за управление на територията”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

Експертна работна група, определена със Заповед № РД-02-14-1022/17.10.2018 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел засилване на административния контрол в/у дейността на участниците в строителния процес, подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който беше предложен на вниманието на министъра. Проведено обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване.

Със Заповед № РД-02-14-295/22.03.2019 г. беше създадена междуведомствена работна група (МРГ) във връзка с изпълнението на Решение № 704 на МСот 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, която да анализира действащата нормативна уредба и да предложи законодателни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С доклади по отношение на постигнатите цели, със Заповеди №№ РД-02-14-487/27.05.2019 г., РД-02-14-636/02.07.2019 г., РД-02-14-752/01.08.2019 г. и РД-02-14-1159/05.11.2019 г. бе удължен срокът за работа за извършване на необходимия анализ и включване на част от мерките в проекти на нормативни актове, чиято процедура по приемане не е завършила.

В резултат от дейността на МРГ е финализиран проект на ЗИДЗУТ, който предстои да бъде процедиран.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието, храните и горите;

- във Висшия експертен екологичен съвет – специализиран състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности - съгласно заповед на Министъра на културата;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 49 бр.

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2019 г. е както следва:

Входящи – 3580 преписки;

Изходящи - 1972 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

- За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2019 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - Предварителният проект (ПП) на ОУП и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП са завършени и внесени в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/5/13.09.2017 г., и са представени в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР.

Министърът на околната среда и водите със Становище по Екологична оценка № 1-1/2019 г. от 29.03.2019 г. съгласува проекта на ОУП Шабла, впоследствие обжалвано по съдебен ред. Върховният административен съд на Република с Определение № 811 от 20.01.2020 г. прекратява образуваното срещу становището по екологичната оценка производство по административното дело.

Отправено е запитване до МОСВ относно влизането в сила на горепосоченото становище по ЕО на ОУП на Община Шабла, и възможността за предприемането на последващи действия по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за съгласуване и одобряване на плана.

- Проект за ОУП на община Балчик - Окончателният проект на ОУП на община Балчик е разгледан и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), назначен със Заповед № РД-02-15-197/01.11.2019г., съгласно протокол № УТАТУ-01-02-48/15.11.2019 г., и е одобрен със Заповед № РД-02-15-210/29.11.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Проект за ОУП на община Каварна –  Проектната документация е в процедура по ЕО и ОС, която се затруднява допълнително от обнародваната в бр. 100 от 2017г. на „Държавен вестник“ Заповед № РД-815 от 12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ с предмет на опазване природни местообитания и местообитания на растения и животни по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

От изпълнителя - „НЦТР“ ЕАД, е  представена докладна записка с информация за извършената допълнителна работа по ОУП, за изработения нов опорен план и за направения анализ въз основа на актуалната кадастрална карта на община Каварна и предоставената пълна информация, относно имотите с действащи разрешения за строеж към датата на обнародване заповедта на МОСВ.

Предстои предприемане на последващите действия за довършване на процедурата по изработване и приемане на проекта на ОУП и ДОСВ въз основа на указания от МОСВ.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско -  Междуведомствената комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ от заседание проведено на 26.06.2017 г. дава положително становище по Екологична оценка (ЕО) на Изменение на ОУП на община Приморско, впоследствие обжалвано. След приключване на съдебната процедура по предложение на ОС Приморско проекта предстои да бъде разгледан в заседание на НЕСУТРП.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево -  ПП на ОУП и ДОСВ внесени в МРРБ с писмо вх. № 03-02-233/55/21.09.2017 г. и са представени са в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР. С писмо  изх. № 04-00-401/30.03.2018 г. МОСВ дава положителна оценка на ДОСВ. Проведени са консултации по ДОСВ и по проекта за ИОУП на Община Царево, като са изгответни становища по постъпилите възражения и предложения. С писмо изх. № 04-00-401/20.11.2018 г. МОСВ указва провеждането на консултации по доклада за ЕО с всички приложения към него, в т.ч. ДОСВ и по проекта за ИОУП на Община Царево. Процедурата за провеждане на консултации е открита на 02.04.2019 г. и временно преустановена с писмо изх. № 03-02-233/87/22.04.2019 г. на МРРБ. За новия срок за провеждане на консултациите, вкл. за новата дата за провеждане на общественото обсъждане по чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, заинтересуваните бъдат уведомени допълнително.

- Проект за ОУП на община Бяла -  Стартирана е обществена поръчка с предмет: „Общ устройствен план на Община Бяла и Екологична оценка към него“, публикувана на електронната страница на министерството под № 24-19-058.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик  Стартирана е обществена поръчка с предмет: „Общ устройствен план на Община Долни Чифлик и Екологична оценка към него“, публикувана на електронната страница на министерството под № 24-19-067.

- Изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ - обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. на МСза изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 107/28.12.2018 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБза 2019 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнатите показатели по отношение усвояването на финансовите средства - изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане изработването на ОУПО, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. между МРРБ и общини-бенефициенти – напредък към 31.12.2019 г. са:

През отчетния период в процедура по изпълнение са 148 броя споразумения, от които към 31.12.2019 г. са приключени 36 след предоставяне на информация за влезли в сила решения на общински съвети за одобряване на ОУПО.

Обобщено в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. от страна на МРРБ към общини-бенефициенти са извършени финансови трансфери в размер на 1 944 817,49 лв.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 26 броя разрешения за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството в това число за:

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Основен ремонт на външен водопровод от помпена станция „Пресека“, с. Пресека, община Кирково, област Кърджали, до водоем 1500 м3, гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“;

Преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от Път I-1 участък Даскалово –Дупница от км 278;

ПУП-ПП за обект: Обходен път на гр. Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1;

ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1 е79 "Видин-Ботевград", участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1 = 58+128.47 (километраж по проект);

ПУП-ПП за обект  АМ " Хемус ", участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, разположен в землищата на с. Дерманци, с.Пещерна и с.Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч;

ПУП-ПП за трасето на АМ "Хемус" в землищата на с. Дерманци и с. Радюване, община Луковит, с. Баховица, с.Славяни и с.Лисец, община Ловеч, с.Орляне, с.Каленик и гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с.Николаево и с.Бохот, община Плевен, област Плевен;

ПУП-ПП за обект: "АМ Хемус, участък от км 87+800 до км 103+150, включително Пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", в землищата на с.Брестница, община Ябланица, с.Български извор, община Тетевен, с.Пещерна, с.Торос и с.Дерманци, община Луковит, област Ловеч;

ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен;

Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: "АМ "Струма" Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 = км 359 + 483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, с оглед обособяване на имот с отреждане за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури на: Римска вила; Римска баня; Антична гробница; Раннохристиянска църква и пещи за керамика;

ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1  (E79) "Видин-Ботевград", участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 ( километраж по съществуващ път I-1) = 99+193 (километраж по проект), в землищата на: с.Ружинци,с.Гюргич,с.Плешивец, и с.Черно поле, община Ружинци , област Видин, с. Каменна Рикса, община Горни Дамяново, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вареница, с. Долна Вареница, с. Смоляновци, с. Войници и с.Клисурица, община Монтана,област Монтана;

ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч;

ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен възел „Буховци“ свързани с реконструкцията на ВиК и електро мрежи, землища на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище;

ПУП-ПП за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, части, както следва: част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна и  част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на територията на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна; част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

ПУП-ПП за обект: Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“;

ПУП-ПП за обект: Дълбоководно заустване след ПСОВ „Албена“, на територията на териториалните води на Република България, граничещи с община Балчик;

ПУП-Парцеларен план за обект „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св.Анастасия“, община Бургас;

ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51) до км 310+940, в землищата на община Попово, община Търговище, област Търговище и община Лозница, област Разград;

ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за входно-изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрозахранване, водопровод и канализация, свързани с етап: „Компресорна станция „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на землищата на гр. Провадия, с. Петров дол, с. Златина, община Провадия и на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна;

ПУП-ПП за обект: Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20kV – от отклонение за ТП „Креща“ до нов проектен трафопост в ПИ 43788.198.37, м. Дилковци, землище с. Липница, община Ботевград;

ПУП-ПП за две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“ към обект: „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на с. Комощица и с. Якимово, община Якимово и с. Расово, община Медковец, област Монтана.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Проведени са 49 заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларни планове (ПП) и техните изменения, по - важните от които са:

ПУП-ПЗ за етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ на територията на землището на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;

Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект „Преносен газопровод за град Свищов“, на територията на: землища с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен, община Павликени, землища с. Горна Студена, с. Овча Могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново;

Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа, община Болярово, област Ямбол, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“;

ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик;

ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на трасето "Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2" за обект "Ж.п. линия София - Пловдив", ж.п. участък София - Елин Пелин", разположен в землището на с. Казичене ; с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора, и изменение на плана за улична регулация; с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора с. Калояновец и изменение на план за регулация и застрояване на с. Калояновец, община Стара Загора;

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землищата на с. Горно Ботево и с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора за Подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 119+453

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землищата на с. Калитиново и с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора за Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма” ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1 за участък от км 359+900 до км 360+100

Проекти на подробни устройствени планове - парцеларни планове за териториите, необходими за изграждането на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землищата на с. Костенец и с. Долна Василица, общ. Костенец, Софийска област

Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор, в частта относно реконструкция на водопровод ф 400(ф 500) при път за с. Мрамор.

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ на територията на област Търговище, област Русе и област Велико Търново.

Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участъци от км 122+260 до км 135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастък: от км 94+960 до км 96+600, землище с. Торос, община Луковит, област Ловеч.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение“, част от обект „Интегрирана система за гранично наблюдение на българо-турската граница“ в землищата на с. Голям Дервент, община Елхово и на с. Воден, с. Странджа и с. Шарково, община Болярово, област Ямбол.

Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за обект: „Модернизация на компресорна станция „Лозенец“- етап 2“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол.

Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за обект: „Модернизация на компресорна станция „Ихтиман“- етап 2“ на територията на землището на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, участък „гара София – гара Волуяк“, разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София.

Подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275, разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София.

Подробен устройствен план – парцеларен план „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“ на територията на области Плевен, Ловеч, Враца и Софийска

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 135+440,75 до км 138+321,06, включително пътен възел „Плевен“, в землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Специализиран подробен устройствен план –Парцеларен план за пристанищната акватория за обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр.Царево.

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград-Хасково“.

Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, рудник „Трояново-1“, части от землищата на с. Ковачево, с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка от очистно съоръжение (ОС) „Вълчи Дол“ до кранов възел (КВ) „Преселка“ на територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна, с. Тръница и с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен.

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП –ПП) за обект: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св. Анастасия“, община Бургас, в поземлени имоти с проектни идентификатори 07079.835.7 и 07079.835.6 по КККР на град Бургас;

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на територията на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна;

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, землищата на с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, с. Пещерна, с. Торос и с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч;

Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, землищата на с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, с. Пещерна, с. Торос и с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч;

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за землищата на с. Мирово и с. Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора за подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ за изграждане на пътен надлез на км 39+092 от Участък 1, от Позиция 2: от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

Проект за ПУП-ПП и изменение на ПРЗ на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив за подобект 05 за изграждане на пътен надлез на км 32+000 от Позиция 2: от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждане на „Нов пътен надлез спирка Верила на ж.п. км 18+564.72 по път 1 и км 18+563.60 по път 2“ в землището на с. Лозен, Столична община, област София за обект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътен участък София –Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътната линия София–Пловдив: железопътни участъци София–Елин Пелин и Елин Пелин–Септември“;

ПУП-парцеларен план за землището на с. Хан Аспарухово и изменение на план за регулация и застрояване на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора за подобект 15 за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Участък 2 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна;

Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица – изток“ ЕАД, рудник „Трояново-3“, части от землищата на с. Мъдрец, община Гълъбово и с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора;

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на имоти, попадащи в урбанизираната територия на район Искър, гр.София, Столична община, област София(столица) в района на ж.п. надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 на р. Искър в ж.п. участък София-Елин Пелин;

Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на имоти, попадащи в урбанизираната територия на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, Софийска област и засегнати от трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч;

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa“;

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“ от проект: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на територията на общини Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, състоящ се от следните самостоятелни съставни части: 1. Част: ПУП и 2. Част: Инвестиционен проект, фаза „Технически проект“;

Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa“;

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“ от проект: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на територията на общини Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, състоящ се от следните самостоятелни съставни части: 1. Част: ПУП и 2. Част: Инвестиционен проект, фаза „Технически проект“.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Издадени са и са влезли в сила 56 броя заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти, в това число и Общ устройствен план на община Балчик.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 130 бр. инвестиционни проекта и са издадени 130 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

Обекти на пътната инфраструктура:

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000, подобекти: изменение на техническия проект за мост над Сухата река при км 370+500 и подлез при км 371+570;

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 20 броя подобекта;

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847 и пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79), подобекти: изменение на техническия проект на пътен надлез Покровник при км 361+006 и мост над р. Логодашка при км 361+700.5 (км 361+660 по изменен технически проект);

Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, подобект: Кръгово кръстовище „Долни воден“ при км 23+020;

АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478 – пътна връзка на път I-1 (Е 79) с път BLG1236 при км 420+628.4780;

Аварийно укрепване на анкерна стена на път I-1 „Ботевград – София“ при км 210+200, тангиращ с АМ „Хемус“ при км 34+350=26+000, подобект: Аварийно укрепване на анкерна стена страна София в участъка от км 210+200 до км 210+237 на път I-1 „Ботевград – София“, тангиращ с участъка от км 34+313 до км 34+350 на АМ „Хемус“;

Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІ-62 „Дупница – Самоков“ от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13, с въвеждане на етапно изграждане;

АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478;

АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“ – изместване на съществуващ трансформаторен пост – ТП-„ПС“, заедно с електрозахранването 20 kV  за него и изводи НН от ТП-„ПС“ в участък от км 361+500 до км 361+900;

АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“ – Реконструкция на газопровод при км 361+070;

„Монтаж на инсталации в/у 20 броя стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“;

„Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 23 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост“;

АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с Път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600;

АМ „Хемус“, участък от края на пътен възел „Каленик“ до пресичането с Път II-35, включително пътен възел „Плевен“, подучастък от км 126+780 до км 127+075.

„Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 3 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост, държавна собственост“;

АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478: Подобекти: Електрозахранване на ИТС при км 398+560; Довеждащ водопровод ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 5 и 6; Довеждащ водопровод Гл.кл.А ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 5 и 6; Отвеждащ канал Главен клон I-Б за площадки за отдих 5 и 6;

„Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ  ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участък от км 11+475 до км 12+140, в частта: Устой 2 при мост на км 11+800“;

„Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“;

„Път ІI-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308,17, подобект: Реконструкция на водопровод ф500/400 чугун при път за с. Мрамор“;

„Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 30+170 и етапна връзка“;

„Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 12 броя подобекта“;

Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт „Потоп“ при км 19+260 на Автомагистрала „Хемус“

Авариен ремонт на мост при км 42+691 на път II-63 „Перник – Брезник – Трън“

„Оборудване на 56 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“;

„Оборудване на 66 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ – Интелигентни транспортни системи от км 370+400 до км 373+100;

З бр. разрешения за строеж за Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 8 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост;

Аварийно възстановяване на откоса на анкерната стена при км 210+200 на път I-1 „Ботевград – София“, в участъка от км 210+237 до км 210+279;

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 372+000 до км 373+100;

Оборудване на съществуващи двуотворни метални рамки за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 4 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост;

Основен ремонт (рехабилитация) на път ІIІ-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 0+055 до км 5+908,63 и от км 7+446,12 до км 26+109;

Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград – Хасково“;

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция 1, участък от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северен портал на тунел „Железница“;

Укрепване на свлачище на път І-8 „Хасково-Свиленград“ от км 371+840 до км 372+200 в обхвата на транспортната територия - публична държавна собственост, съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-171/13.09.2019 г.  технически проект;

„Модернизация на път І-8 „Калотина-пътен възел „Храбърско“ от км 15+540 до км 30+170 и етапна връзка“;

„Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект от км 36+140 до км 36+540;

„Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800,  участък 2.1 от км 161+367 до км 172+000;

Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56);

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция № 2, подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и външно електрозахранване на тунел „Железница“;

Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 (километраж след прекилометриране)≡ 331+160(километраж по одобрения проект за АМ „Струма“ Лот 2) на АМ „Струма“;

Обход на гр. Камено – Път III-6008 „Лукойл-Нефтохим – Камено“ от км 14+700 до км 16+000 и Път III-5392 „Камено – Братово“ от км 9+900 до км 10+926;

Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – Шумозащитни съоръжения;

Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ  ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участъци от 10+940,74 до км 11+475, както и пътни връзки от пътен възел „Чехлевци”, от км 13+670 до км 13+750, от км 15+680 до км 15+780, от км 16+460 до км 17+020 и от км 17+600 до км 17+800, съответно за: Армонасипни стени при км 11+470 за мост на км 11+800;

Основен ремонт на Път III-4904 /О.п. Разград – Кубрат/ – жп гара Разград – /Разград – Дянково/ от км 0+000 до км 4+607 и др.

Други обекти на техническата инфраструктура – жп линии, въздушни линии, оптични кабели, газопроводи, пристанище и др. обекти:

Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“ в имот № 001119 по КВС, землище на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;

Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция (ГИС) „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа, община Болярово, област Ямбол;

Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ при автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище, на територията на областите Велико Търново, Русе, Търговище и Разград;

„Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО) за: Подобект: „Изменение на трасето за отвеждане на битово-фекалната канализация от площадка „Радиана“ до съществуваща канализация на АЕЦ – Козлодуй“;

Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО) за: Подобект: „Топлоснабдяване на НХРАО – Външна връзка“;

„Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)“-Видин;

Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград - Нова Загора;

„Ремонт на ВЛ 110 кV „Панорама“ в участък от стълб № 11 до стълб № 32/ 50“  на територията на община Перник, област Перник и Столична община – район Витоша, област София;

„Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на пристанищен терминал Бургас – Изток“, на територията на община Бургас, област Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1021 и 07079.618.1025 по КК на гр. Бургас, УПИ V и VI, кв. 1 по плана на гр. Бургас;

„Пристанищна инфраструктура за обект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)-фаза 4“, разположен на територията на областите Добрич, Варна и Бургас;

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за обект „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220кV-подобект 9 и подобект 7“;

Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток” до п/ст „Бургас” - ЛОТ 3, разположен на територията на: област Стара Загора – община Гълъбово;

„Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица изток“, с подобект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Катуница“, на територията на община Садово, община Асеновград, община Първомай, област Пловдив, община Димитровград, община Симеоновград, област Хасково; община Опан, община Гълъбово, област Стара Загора;

„Институционално-търговска структура източно от Самоковската порта на Рилски манастир“ с подобекти: „Блок I”, „Блок II“, „Блок III“ и „Блок IV“, с местоположение ПИ 62685.60.2 по КК и КР на землището на Рилски манастир;

„Изграждане на фундамент и монтаж на стоманен хоризонтален цилиндричен резервоар с обем 45 м3, за съхранение на амонячна вода 25% в ХВО, намиращ се в УПИ I-1,5,6, кв. 3 по плана на ТЕЦ „Марица Изток 2“ (ПИ 37507.503.1), с. Ковачево, област Стара Загора“;

„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, подобект: Преносен газопровод от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово, на територията на област София, община Правец, област Враца, община Роман, област Ловеч, община Ябланица;

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“;

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, Част А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци”, на територията на област Плевен;

„Реконструкция на захранващ водопровод от азбестоциментови тгръби от язовир „Среченска бара“ до гр.Враца“, разположен на територията на област Монтана и област Враца;

„Реконструкция на ВЛ 110 kV „Странджа“ в участъка от ТЕЦ „Марица 3 Димитровград“ до п/ст „Марица изток“, на територията на област Хасково, община Димитровград, община Симеоновград; област Стара Загора, община Опан и община Гълъбово.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав – КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“ на територията на област Ловеч и област Плевен;

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 – КВ Иванча – КВ Бутово до КВ Борислав“;

„Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на пристанищен терминал Бургас – Изток“, на територията на община Бургас, област Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1021 и 07079.618.1025 по КК на гр. Бургас, УПИ V и VI, кв. 1 по плана на гр. Бургас“;

„Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен Терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“ – етап трети и етап четвърти, на територията на община Бургас, област Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк Росенец, местност Пристанище Бургас – Росенец;

Изграждане на нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Марица изток 3“, с подобекти: „Изместване на ВЛ 400 kV „Хеброс“ пред п/ст „Марица Изток“ и п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ и „Изместване на стълб № 1 на ВЛ 400 kV „Розовец“;

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ (от км 438,4 до км 481,2 – 42,8 км), подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“ на територията на област Монтана и област Видин;

Разширение на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ в землищата на с. Злати трап и с. Кадиево, община „Родопи“, област Пловдив;

„Изграждане на нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, на територията на област Варна и област Бургас;

„Детски научен център”, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1081 по кадастралната карта на гр.Бургас, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр.Бургас, Пристанище Бургас-изток, Зона за обществен достъп;

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ етап: „Линейна част“, Част А10 „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо-сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 - 59,61 км), с подобекти „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, на територията на област Видин;

Заповед за допълване на Разрешение за строеж № РС-21/25.05.2017 г., издадено на ДП РАО за подобект „Възлова станция“ 20кV, находяща се на площадка Радиана;

Реконструкция на Граничния контролно – пропускателен пункт Кулата“, на територията на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатор 40539.230.372;

„Рибен проход на съществуващо водохващане на река Соколица“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47603.22.557, в земл. на с.Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора;

„Отвеждане на дъждовните води от площадка Радиана“, включен в Етап-І, II и III на разрешението за строеж, находящ се на площадката на НХРАО „Радиана“, УПИ І-5, 225, 229, 231, 238, в землището на с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

„Басейн за дъждовни води“, включен в Етап-І на разрешението за строеж, находящ се на площадката на НХРАО „Радиана“, УПИ І-5, 225, 229, 231, 238, в землището на с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

Укрепване на висок насип в участъка от км 231+463 до км 231+548, част от обект: Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието „Тулово – Змейово“, от км 226+379 (НС №2 гара Тулово) до км 238+700 (НС №1 гара Змейово), с обща дължина 12 321 м по 4-та главна жп линия „Русе – Подкова“;

Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, на следните етапи:

- Реконструкция на съществуващо приемно здание – Гара Ихтиман – реконструкция, разположена в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област;

- Реконструкция на съществуващо приемно здание – Гара Белово – реконструкция, разположена в землището на гр. Белово, община Белово, Софийска област;

- Модернизация на Междугарие Белово – Септември, жп участък от км 94+765 до км 98+162.33 по Път 1 – Двупътна електрифицирана железопътна инфраструктура – модернизация, разположена в землището на Септември, община Септември, област Пазарджик;

„Реконструкция и модернизация на приемното здание на жп гара Подуяне – пътническа“ по проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ с местоположение УПИ IV-„за жп гара Подуяне“, кв.10а (поземлен имот с идентификатор 59392.34.1087 по кадастралната карта на гр. София), м. „Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“, гр. София, община София, област София;

Изграждане на укрепителни съоръжения по левия откос на железния път между гарите Захарна Фабрика и Горна Баня;

ДП „НКЖИ“ „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов)“ с въведени етапи;

„Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ от проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив-Бургас“;

„АЕЦ „Козлодуй“ – Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV“, подобект „Поле 11“, с местонахождение: Площадка на АЕЦ „Козлодуй“, в поземлен имот № 000218 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

„Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж „автоподемник“ и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН – АЕЦ“, находящи се в УПИ I-218 (ПИ 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй), кв. 12, с въведени етапи;

„Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – Пристанище Бургас“ за Трети етап: Пето корабно място с дължина L=155,65 м, находящо се в поземлен имот с идентификатори 07079.618.1019 и 07079.618.1084 по КК на гр. Бургас, част от пристанищен терминал Бургас-Изток 1;

„Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ – Пристанищни приемни съоръжения за твърди и горими отпадъци в обеззаразителна станция за битови отпадъци на територията на „ПТ „Росенец“, територията на област Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк Росенец, местност Пристанище Бургас – Росенец;

ГКПП „Лесово“, ГКПП „Капитан Петко Войвода“, ГКПП „Връшка чука“ и ГКПП „Брегово“ - монтаж на 10 (десет) броя автомобилни везни за мерене на МПС в движение и кабина за контрол по ПТРР;

Реконструкция на ГКПП „Калотина“ на територията на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 в землището на с. Калотина, община Драгоман, Софийска област;

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част В3: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ на територията на землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Подмяна на северен (магистрален) газопровод в участъка очистно съоръжение „Беглеж“ – кранов възел „Дерманци“ – кранов възел „Батулци“ – кранов възел „Калугерово“, подобект: „Етап 2 - преносен газопровод от кранов възел „Дерманци“ до кранов възел „Батулци“, на територията на община Луковит и община Ябланица, област Ловеч;

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, подобект: ОС „Беглеж“, ПИ с идентификатор 36662.156.12 в землището на с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч;

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част В2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ на територията на землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна;

„Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна станция „Дупница“ до границата с Република Гърция“;

„Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/ на територията на Република България“, на територията на област Хасково - община Симеоновград, община Хасково, община Харманли, област Кърджали - община Кърджали, община Момчилград, община Кирково;

Изграждане на оптична кабелна свързаност на „А1 България“ ЕАД, по две независими трасета, до БС SZR0014 – гр. Чирпан“, на територията на: гр. Чирпан, община Чирпан, с. Плодовитово, община Братя Даскалови, област Стара Загора и с. Градина, община Първомай, област Пловдив;

„Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“ на територията на област Перник – с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток, община Перник и област София град – кв. Мърчаево, район Витоша, Столична община и др.

- Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 59 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ).

Постигнатите ключовите резултати са:

- Създадено е ново населено място – село „Свети Константин“, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с територия, определена от строителните граници на досегашното селищно образувание с местно значение. Административно-териториалната промяна е извършена с Решение № 249 на МСот 02.05.2019 г. и населеното място е наименувано с Указ № 107  на Президента на Република България от 08.05.2019 г. Създаването на новото населено място ще допринесе за подобряване на инфраструктурата, административното обслужване и социално-икономическото развитие на територията на община Пещера и региона;

- Изготвено е становище във връзка с писмо от началника на политическия кабинет на министър-председателя, г-жа Румяна Бъчварова, с изх. № 06.00-22 от 08.02.2019 г., относно искане за внасяне проект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

- На базата на аналитичен преглед е изготвен и съгласуван отговор до кметство с. Старопатица, област Видин, относно определяне на прага на брой жители за избор на кмет на кметство.

- В областта на функционални отговорностите на МРРБ по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) е изготвен е доклад, съдържащ информация за изпълнение на задълженията на МРРБ, произтичащи от ЗЗШОС съгласно чл. 14, ал. 1. Във връзка с изпълнение на задълженията на МРРБ е изпратен отговор на писмо на министъра на околната среда и водите. В доклада и писмото се предлага МРРБ да инициира промени в нормативната уредба, по-специално свързана със създаване и поддържане на регистър на агломерациите в страната, с оглед оптимизиране и осъвременяване на нормативните изисквания. Необходимите промени ще бъдат съгласувани с всички заинтересовани органи и организации, като ще бъде своевременно информирано Министерство на околната среда и водите.

- Изготвено становище по Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, което е поискано от председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание. Представени се необходимите данни, факти и обстоятелства за аргументиране на становището на МРРБ;

- На базата на аналитичен преглед е изготвено и съгласувано становище на министерството с копие до Народното събрание, ЦИК и НСОРБ във връзка с писмо на кмета на община Троян с изх. № ЕО-706 от 9 юли 2019 г., относно приемане на навременно законодателно решение за закриване на кметствата, неотговарящи на условието за наличие на население над 350 души общо в населените места, образуващи кметството, съгласно разпоредбата на чл. 16, т. 1 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ);

- По повод искане от председателя на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България за тълкуване и приложение на разпоредби на Изборния кодекс и на Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с прилагането на определени разпоредби на ЗАТУРБ е изготвено аргументирано принципно становище на МРРБ, което е копирано до Народното събрание, ЦИК и НСОРБ;

- Въз основа на конкретно проучване е изготвен отговор до община Приморско, област Бургас по постъпила в МРРБ преписка относно промяна на административно-териториалния статут на селищно образувание „Узунджата“, на територията на общината. Отговорът съдържа методически указания за процедиране на административно-териториалната промяна  в съответствие със законовите разпоредби;

- Актуализиран е алгоритъма за осъществяване на административно-териториална промяна – закриване на населено място, съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

- Организирано и проведено е обучение на курсанти от Академията на МВР, като е изготвена и представена презентация на тема „Административно-териториално устройство на Република България“.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление

Постигнатите резултати включват:

- Изпълнени са договори по задача на МРРБ „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“ с 2 обособени позиции. Целите на договора за Обособена позиция 1 „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“ са постигнати и крайните резултати са публикувани на Портала за децентрализация. Изпълнени са дейностите по договора за Обособена позиция 2 „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“, като е проведено проучване на целевите групи и са организирани фокус групи в определените тематични области, както следва: А) „Икономическо развитие, техническа инфраструктура и услуги от общ интерес“ с място на провеждане в гр. Габрово и поканени участници от общини и НПО от Троян, Ловеч, Севлиево, Летница, Велико Търново и Габрово, където са установени добри практики на взаимодействие; Б) „Образование, социални дейности, култура и жилищна политика“ с място на провеждане в гр. Стара Загора и поканени участници от общините Стара Загора, Бургас, Пловдив и Пещера; В) „Опазване на околната среда“, организирана в гр. София с участието на представители на НПО и структури на гражданското общество от Столична община;

- Изготвен е необходимия пакет от документация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Техническа подкрепа за ефективно провеждане на процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Избран е изпълнител на задачата, с когото е сключен договор. Проведена е встъпителна среща с представители на консултанта. Задачата има за цел да подготви успешното провеждане на V-та процедура за присъждане на Европейския етикет в България през 2020 г.

- Осъществени са дейности за подновяване на акредитацията на Република България за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление от страна на Съвета на Европа през периода 2020 – 2023 г.  В тази връзка от страна на МРРБ е изготвен пакет документи, който отразява необходимите промени за подобряване на цялостното изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Пакетът от документи официално е представен на компетентния орган на Съвета на Европа – Европейската платформа на заинтересованите страни, за одобряване и предоставяне на акредитацията.

- Изготвени са информации и становища във връзка с работата на Европейския комитет по демокрация и управление на Съвета на Европа (СЕ), включително по отношение дейността на Работната група по публична етика. Подготвени са по системата „Услуги за бърз отговор“ на СЕ 2 обзорни отговора на изпратените въпросници, свързани с местното самоуправление, от страна на делегациите на Хърватия и Естония.

- Създаден е местен екип с участието на експерти от отдела за подпомагане на изпълнението на проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“, изпълняван по Споразумение между Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и МРРБ. Във връзка с това беше предоставена подробна информация относно развитието на процеса на децентрализация в България чрез попълване на въпросник, разработен от ОИСР; Мисията на ОИСР се проведе в периода 24-27.09.2019 г. и включваше срещи с ключови заинтересовани страни в областта на многостепенното управление и децентрализацията.  В рамките на сътрудничеството с експертия екип на ОИСР беше проведен в София и международен семинар на тема „Децентрализация и регионализация в България: уроци от международния опит и препоръки за България“. В семинара активно участваха представители на дирекцията – експерти в съответната област и членове на местния екип по проекта.

- Във връзка с разработването и представянето на мащабен проект на МРРБ за финансиране по Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз за периода 2017-2020 г. беше изготвена информация за формулиране и разработване на част от основните дейности, включени в проекта. В процеса на разработване и аргументиране на проектното предложение беше взето участие във видео-конферентната връзка със Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, която се осъществи със съдействието и в координация с Министерство на финансите. В рамките на проекта се очаква да бъде направен аналитичен преглед на постигнатите досега резултати в процеса на децентрализация, като се търси нов модел на взаимодействие между националното, регионалното и местното ниво на управление с цел насърчаване на регионалното и местното развитие и преодоляване на регионалните дисбаланси през следващия средносрочен програмен период. Проектът предвижда ревизия на Стратегията за децентрализация за периода до 2025 г. и постигане на устойчивост на реформите и надграждане на резултатите в областта на многостепеннто управление с фокус в/у регионалното ниво.

- Осъществени са дейностите за поставяне начало на дейността на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво – издадена е Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство за създаване на Националната платформа и съответно за определяне на нейния поименен състав. Извършена е цялостна подготовка за провеждане на първото заседание на Националната платформа, като са изготвени необходимите за заседанието материали и проекти на документи.

- Изготвен е отговор на МРРБ до постоянния представител на Република България към Съвета на Европа във връзка с планирано мониторингово посещение на представители на Конгреса на местните и регионални власти на СЕ в България през месец ноември 2019 г. Посещението засяга изпълнението на ангажиментите на страната по прилагането на Европейската харта за местно самоуправление. Отговорът е съгласуван с Националното сдружение на общините в Република България.

- В областта на международното сътрудничество за развитие на доброто управление са изготвени информации и становища във връзка с работата на Европейския комитет по демокрация и управление (ЕКДУ) на Съвета на Европа. Представители на дирекцията взеха активно участие в качеството си на членове в  Работната група по публична етика, която проведе своето заседание през м. септември в гр. Страсбург, Франция. Бяха изготвени и представени коментари и бележки, отразяващи българската позиция по представените за обсъждане документи – Насоки на Съвета на Европа за публична етика и Наръчник за въвеждане на публичната етика в публичните организации. В резултат на доброто сътрудничество с Европейския център за добро управление към СЕ, МРРБ е включено като партньор (и бенефициент) в изпълнението на съвместен проект, който е представен за разглеждане и одобрение в управляваната от Европейската комисия „Програма за подкрепа на структурните реформи“ за 2019 г.;

- Извършена е подготовка и е планирано участието на представители на МРРБ в предстоящата Международна конференция, посветена на 12-те принципа на доброто управление, 28 октомври 2019 г., Страсбург. Събитието е организирано от Европейския център за добро управление и Френското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. На конференцията специално ще бъде представен и изтъкнат българският опит, който има водещо значение и се приема за един от най-успешните в рамките на Съвета на Европа.

- Изпълнение на проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г. с бенефициент МРРБ и партньор Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

- Участие в координацията и експертни дейности по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г.  с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ.

4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми |
| --- |
| Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 3 500 | 4809 |
| 2. Проекто-проучвателни работи | бр. | 2 | 2 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 300 | 51 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 1 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 560 | 112 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 120 | 2945 |
| 7. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности | бр. | постъпили искания | 95 |
| 8. Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища | бр. | 44 | 43 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | постъпили искания | 68 |
| 10. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътни платна | км | 1,750 | * |
| 11. Ремонт на големи съоръжения | бр. | 1 | * |
| 12. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | бр. | 1 | 1 |
| 13. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ | бр. | 1 | 1 |
| 14. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | бр. нас-ни места | 15 | 40 |
| 15.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 60 | 36 |
| 16. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 40 | 35 |
| 17. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 90 |
| 18. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 40 | 49 |
| 19. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 26 |
| 20. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 56 |
| 21. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 60 | 130 |
| 22. Издадени разрешения за строеж | Брой | 60 | 130 |
| 23. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 59 |
| 24. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | 2200 | 1972 |
| 25. Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство | Брой | 4 | 4 |
| 26. Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво | Брой | 5 | 5 |

Забележка: * Нови благоустройствени обекти за подобряване на жизнената среда, отговарящи на определени условия, за които не са определени конкретни показатели. Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

- Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

- Показател „Брегоукрепване“ - Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- Показател „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- Показател „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” се отчитат в брой съоръжения с извършен мониторинг.

- Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени и включват „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътни платна“ и „Ремонт на големи съоръжения“.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с административно-териториалното устройство включват:

- „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната;

- „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“ се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

- Показател „Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове” е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.;

- Изпълнението на показателите от т.18 до т.23 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна и клонове Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти; Протоколи от Технически експертни съвети и разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти; Архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национална експертиза”, Главна дирекция ГРАО, Национален статистически институт, Евростат.

4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за режимни изследвания се дължи на обективни причини, свързани със забавяне подписването на договор с дружеството за геозащита, специфичните изисквания към договора след преструктурирането на геозащитните дружества и неподходящи условия за реализирането на мониторинг.

Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за извършване на основен ремонт и/или реконструкция на пътни платна, и ремонт на големи съоръжения се дължи на обстоятелството, че тези показатели са определени въз основа преходин инвестиционни обекти, договорите на които бяха прекратени.

Факторите и причините, оказали въздействие в/у забавяне на възлагането на задачи за 2019 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

4.5. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 736 000 | 2 919 817 | 2 928 358 |
|  | Персонал | 1 571 000 | 1 727 503 | 1 727 336 |
|  | Издръжка | 165 000 | 1 192 314 | 1 201 022 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 736 000 | 2 919 817 | 2 928 358 |
|  | Персонал | 1 571 000 | 1 727 503 | 1 727 336 |
|  | Издръжка | 165 000 | 1 192 314 | 1 201 022 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 44 436 200 | 24 068 513 | 23 135 432 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 4 494 700 | 80 908 | 50 242 |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на РБ | 1 600 000 | 1 446 671 | 1 437 614 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 435 000 | 383 443 | 383 443 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 37 906 500 | 21 364 208 | 20 470 849 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ |  | 241 632 | 241 632 |
|  | Охрана на ВиК обекти |  | 73 036 | 73 037 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 478 615 | 478 615 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 38 096 607 | 58 381 508 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 20 221 737 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 63 164 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  | 1 944 817 | 1 944 817 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  | 26 134 816 | 26 134 816 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  | 6 472 379 | 6 472 379 |
|  | Трансфери за благоустройствени дейности |  | 1 857 434 | 1 857 434 |
|  | Трансфери за рехабилитация на общински пътища |  | 1 687 161 | 1 687 161 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 44 436 200 | 62 165 120 | 81 516 940 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 46 172 200 | 26 988 330 | 26 063 790 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 46 172 200 | 65 084 937 | 84 445 298 |
|  | Численост на щатния персонал | 67 | 67 | 53 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- По отношение на геозащитната дейност

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи по брегоукрепителната дамба и по изграждане на противосвлачищните конструкции, приети са и са одобрени отчетни документи. Разплатените средства за обекта, възлизат на 1 082 186 лв.  През отчетния период, за обект «Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: "Дренажна шахта №7" е трансферирана сума в размер на 29 639 лв.

- По отношение на водоснабдителните и канализационни дейности

Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ се финансира 80% от стойността на разходите чрез Заемно споразумение № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и 20% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Нелихвени разходи за изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са в размер 12 436 949 лв., представляваща 9 949 560 лв. от заема и 2 487 389 лв. национално съфинансиране както следва:

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 12 195 317 лв., от които 9 756 254 лв. заемна част и 2 439 063 лв. съфинансиране от бюджета. Разходите по подобекти са както следва:

- Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 519 534 лв., от които 415 627 лв. заемна част и 103 907 лв. национално съфинансиране;

- Изграждане на язовир Пловдивци – 2 473 169 лв., от които 1 978 535 лв. заемна част и националното съфинансиране в размер на 494 634 лв.;

- Рехабилитация на яз. Студена – 5 729 802 лв., от които 4 583 842 лв. заемна част и 1 145 960 лв. съфинансиране от бюджета;

- Доставка и монтаж на оборудването на ПСПВ Студена – 3 472 812 лв., от които 2 778 250 лв. заемна част и 694 562 лв. съфинансиране от бюджета.

- § 10-00 „Издръжка“ – 241 632 лв., от които 193 306 лв. заемна част и 48 326 лв. съфинансиране от бюджета.

По заема е платена главница, в размер на 8 650 607 лв., отчетени по §§ 80-58 „Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина”.

През отчетния период в сметката за проекта в БНБ е получен транш от Световна банка на обща стойност 6 619 500 евро (12 946 617 лв.).

Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на   р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” е финансиран от Програма ИСПА на ЕС и съфинансиран от бюджета на Р. България и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/. Проектът е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум (31.12.2010 г.).

По проекта през 2019 година са изплатени само лихви и главници, съгласно погасителен план, като същите се явяват последната погасителна вноски за окончателно изплащане на задължението към банката.

За отчетния период е извършено плащане за:

§ 26-00 „Лихви по външни заеми” – 51 902 лв.

§§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 2 778 429 лв.

Проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”  е финансиран с кредити от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), в размер на 25 млн. евро и от Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), в размер на 15 млн. евро.

Проектът е приключил успешно през 2011 г.

По проекта през 2019 г. са изплатени само лихви и главници, съгласно погасителните планове, като през отчетния период са извършени следните плащания:

- по Рамковото споразумение с БРСЕ:

§ 26-00 „Лихви по външни заеми” – 426 713 лв.;

§§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 1 484 330 лв

- По отношение на устройство на територията и административно-териториалното устройство

Проект № BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, одобрен за финансиране на основание на Административен договор  № BG05SFOP001-2.001-0005-C01 от 02.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020 г.)

- Обща стойност и източник на финансиране:  145 747 лв. - безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя на МРРБ като бенефициент за изпълнението на този проект.

- Основни цели на проекта:

Основната цел на проекта е: Подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво. Предвидено е тя да бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

1.	Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво.

2.	Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво.

3.	Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини.

4.	Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 30 месеца – от 03.01.2017 г. до 30.06.2019 г. и към 31.12.2019 г. дейностите са изпълнени, а проекта е приключен.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.:

-	В изпълнение на Дейност 2 на проекта „Аналитичен преглед, подобряване на нормативната среда и мултиплициране на добрите практики“, Поддейност 2.1. „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ беще изпълнен договор за обществена поръчка с предмет „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, Обособена позиция 1. „Анализ на изпълнението  и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“. Целите на договора са постигнати и крайните резултати са публикувани на Портала за децентрализация.

-	В изпълнение е Поддейност 2.3. „Провеждане на партньорски посещения в наградените общини (обмяна на практики) са изпълнени два договора, както следва:

- договор с предмет „Анализи на нормативната уредба и SWOT анализи на общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов във връзка с прилагането на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и системата за последващо сътрудничество между общините“. Изготвени и приети са 7 броя крайни продукти - Анализи на нормативната уредба и SWOT анализи на общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов в посочените от тях до две области, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление. Постигната е крайната цел на обществената поръчка, а именно осигурена е експертна подкрепа за подобряване на управлението в общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов в до две области във всяка община, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление;

- договор с предмет „Разработване на проекти на доклади за общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов, съдържащи изводи и препоръки във връзка с прилагането на Eтикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и системата за последващо сътрудничество между общините“. Изготвени и приети са 7 броя крайни продукти - Проекти на доклади, относно усъвършенстване дейността на  общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов в посочените от тях до две области, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление. Постигната е крайната цел на обществената поръчка, а именно усъвършенствано е доброто управление, основаващо се на принципи, правила и практики, развити в определените общини, във връзка с прилагането на принципите за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.

- Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ изпълнението на проекта е приключено на 30.06.2019 г. В периода юли-октомври 2019 г. е изготвен краен отчет и искане за окончателно плащане по проекта. На 26.11.2019 г. УО на ОПДУ верифицира искането за окончателно плащане и на 28.11.2019 г. в МРРБ са получени дължимите средства.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта за отчетния период са 79 000 лева. Сумата е 100 % безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

4.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.

5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели:

Целта на програмата по регулиране и контрол в/у проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция ТПН, съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнени и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

Степента на изпълнение на заложените целеви стойности по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение на програмния формат на бюджета на дирекция ТПН за 2019 г. се проследява чрез долуизброените показатели. Степента на амбициозност на заложените целеви стойности зависи от утвърдения разходен таван, въз основа на който се разработва поименното разпределение на разходите по задачи за съответната бюджетна година.

5.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |
| --- |
| Програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица |  | 50000 | 52 613 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение |  | 400 | 516 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория |  | 3000 | 3 942 |
| 4. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти |  | 40000 | 34 148 |
| 5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол |  | 600 | 378 |
| 6. Съставени АУАН |  | 600 | 509 |
| 7. Проведени административно наказателни производства |  | 600 | 492 |
| 8. Дейност по премахване на незаконни строежи |  | 40 | 39 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства. | брой | 2 | 11 |
| 10. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове чрез възлагане, участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | 1 |
| 11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. | брой | 2 | 21 бр. национални приложения |
| 12. Методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба. | брой | 1 | 1 |
| 13. Оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол в/у дейността им. | брой | 35 | 38 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

1. Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 52 613 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 516 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 144 750 лв.

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 3 942 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 4 270 086 лв.

4. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 34 148 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През периода от ДНСК са извършени 10 518 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 5 814 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 88 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове - 44 заповеди по чл.178 ЗУТ, 25 заповеди по чл.224 ЗУТ, 1 заповед по чл.222 ЗУТ и 44 заповеди по чл.225 ЗУТ.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 23 630 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 ЗУТ и произнасяния по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 136 заповеди за отмяна на обжалвани актове или отхвърляне на жалбата, от които 86 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са образувани 78 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации. Издадени са 56 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 44 500 лв. и 11 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 245 100 лв. на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 378 индивидуални административни акта, както следва:

– 64 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 14 за отмяна на посочените актове;

– 72 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

– 25 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

– 44 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

– 1 заповед по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж;

– 44 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

– 128 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 509 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 427 наказателни постановления на обща стойност 908 470 лв., както и 65 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 39 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите София, Софийска, Русе, Силистра, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Бургас, Търговище, Добрич, Кюстендил, Стара Загора и Ямбол.

9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства

Целевата стойност на показателя е преизпълнена.

В обхвата на функциите на дирекция ТПН през 2019 г. при заложена целева стойност 2 бр. наредби са обнародвани общо 11 бр. наредби, 5 бр. от които с водещо ведомство МРРБ. Изпълнението на показателят е както следва:

- 5 бр. нови наредби в т.ч. 1 бр. с водещо ведомство МРРБ, 1 бр. с водещо ведомство МЕ и 3 бр. с водещо ведомство МТИТС;

- 5 бр. наредби за изменение и допълнение (НИД) на съществуващи наредби в т.ч.: 3 бр. с водещо ведомство МРРБ, 1 бр. с водещо ведомство МЗ и 1 бр. с водещо ведомство МТСП;

- 1 бр. наредба за изменение (НИ) на съществуваща наредба с водещо ведомство МРРБ.

От посочените 5 бр. наредби с водещо ведомство МРРБ са нотифицирани:

- 4 бр., от които: 1 бр. нова наредба, 1 бр. наредба за изменение на съществуваща наредба и 2 бр. наредба за изменение и допълнение на съществуваща наредба;

От посочените 5 бр. наредби с водещо ведомство МРРБ не е нотифицирана 1 бр. НИД на наредба, тъй като измененията и допълненията извършени в тези наредба не изискват нотификация.

В процедура по нотификация от месец ноември 2019 г., която изтича през месец март 2020 г. е 1 бр. наредба с водещо ведомство МРРБ.

В процедура по нотификация от месец октомври 2019 г., която приключи успешно през месец януари 2020 г. е 1 бр. наредба с водещо ведомство МРРБ.

През 2019 г.  са обнародвани следните нормативни актове:

а. Нормативни актове разработени или актуализирани през 2019 г. с водещо ведомство МРРБ:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 2019 г.);

- Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 32 от 2019 г.);

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 32 от 2019 г.);

- Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 2019 г.) (в сила от 20.07.2019 г.);

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ, бр. 70 от 2019 г.; попр., ДВ, бр. 84 от 2019 г.);

- Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

- През 2019 г. стартира работата по Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 02-20-01 от 2015 г. за условията е реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Към момента на изготвяне на настоящия отчет проектът на наредба се намира в процес на обществено обсъждане, публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

б. Нормативни актове разработени или актуализирани през 2019 г. съвместно с компетентните министри:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 10 от 2019 г.) – водещо ведомство МТСП;

- Наредба № Е-РД-04-1 от 2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) (в сила от 29.03.2019 г.) – водещо ведомство МЕ;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума в/у здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) – водещо ведомство МЗ;

- Наредба № 6 от 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ДВ, бр. 49 от 2019 г.) (в сила от 25.06.2019 г.) – водещо ведомство МТИТС;

- Наредба № 21 от 2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура (ДВ, бр. 83 от 2019 г.) (в сила от 23.01.2020 г.) - водещо ведомство МТИТС;

- Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, приета с ПМС № 286 от 18.11.2019 г. (ДВ. бр. 92 от 2019 г.) - водещо ведомство МТИТС.

Всички наредби с водещо ведомство МРРБ са разработени без разходване на бюджетни средства в работни групи.

10. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове  чрез възлагане, участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации - изпълнена е задача с предмет: „Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за училища и детски градини в Република България“. Задачата е изпълнена по Договор № РД-02-29-150 от 11.07.2019 г. с външен изпълнител „Технически университет – София – Технологии“ ЕООД, чрез директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ВПУЦОПМРРБ.  Стойност на договора 16 200, 00 лв. без ДДС ( 19 440,00 лева с ДДС). Задачата е изпълнена в срок (31.10.2019 г.). Задачата е изпълнена в рамките на утвърденото поименно разпределение на разходите по задачи на дирекция ТПН за 2019 г. и е разплатена през месец ноември 2019 г.

Целевата стойност на показателя, която е 1 бр. е изпълнена 100 %.

Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба.

11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба - изпълнена е задача с предмет: „Анализ на нови версии на европейски стандарти и предложение за актуализиране на публикувани национални приложения и разработване на национални приложения към строителни продукти по отношение на предвидената им употреба“. Задачата е изпълнена по договор № РД-02-29-202 от 31.07.2019 г. с външен изпълнител Българския институт за стандартизация, като са разработени 9 бр. проекти на нови национални приложения към хармонизирани и нехармонизирани европейски стандарти и технически спецификации и 12 бр. проекти на актуализирани и допълнени национални приложения към хармонизирани и нехармонизирани европейски стандарти. Задачата е изпълнена чрез директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 2 от ВПУЦОПМРРБ. Стойност на договора 19 999,20 лв с ДДС. Задачата е изпълнена в срок в рамките на утвърденото поименно разпределение на разходите по задачи на дирекция ТПН за 2019 г. и е разплатена през месец декември 2019 г.

Обнародвана е в Държавен вестник Заповед № РД-02-14-257/13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с определени национални изисквания за строителни продукти, в която са изменени и допълнени 5 бр. Национални изисквания и са определени 9 бр. Нови национални изисквания за строителни продукти.

Целевата стойност на заложения показател е преизпълнена.

12. Методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба -  изпълнена е 1 бр. задача с предмет: „Разработване на методика за подготовка за повторна употреба на бетонови продукти и продукти от естествени скални материали за настилки от строителни отпадъци и на критерии за предоставянето им за употреба в строежите“.

Целевата стойност на показателя, която е 1 бр. е изпълнена 100 %.

Задачата е изпълнена по Договор № РД-02-29-218 от 14.08.2019 г. с външен изпълнител „РАЗ КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София, чрез възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ВПУЦОПМРРБ.  Стойност на договора 16 400, 00 лв. без ДДС (19 680,00 лв. с ДДС). Задачата е изпълнена в срок (30.11. 2019 г.) и е разплатена през месец декември 2019 г. в рамките на утвърденото поименно разпределение на разходите по задачи на дирекция ТПН за 2019 г.

13.  Оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол в/у дейността им - проведени са 38 бр. планирани проверки на оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и е упражнен на ефективен контрол в/у дейността на лицата.

Допълнително:

През 2019 г. е изпълнена спешна задача с предмет: „Стандартизиране на пътни знаци и пътна маркировка“

Задачата е изпълнена по Договор № РД-02-29-237 от 13.09.2019 г. с външен изпълнител Български институт за стандартизация чрез възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 2, б."а" от ВПУЦОПМРРБ. Стойност на договора – 2083,00 лв без ДДС ( 2449,60 лв. с ДДС). Крайният срок на задачата е 06.12. 2019 г. и е изпълнена в срок. Задачата е изпълнена в рамките на актуализираното от месец август 2019 г. поименно разпределение на разходите по задачи на дирекция ТПН за 2019 г. и е разплатена през месец декември 2019 г.

Подробен преглед на изпълнението на други дейности във функциите на дирекция „ТПН“, свързани с показателите и целевите им стойности в рамките на бюджетната програма, изпълнявани без бюджетни средства

- Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени  мерки обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство.:

- Национален интегриран план „Енергетика и климат“ по Регламент ЕС 759/2016 г.

- Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. (НПСБНПЕ)

- Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.

- Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г.

- Национална програма за качеството на атмосферния въздух 2020 – 2030 г.

- Националната стратегия за адаптация към изменение на климата и План за действие

- Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон

- Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура

- Стратегическа рамка на политиката за подпомагане на енергийната ефективност, саниране на жилищни и нежилищни сгради“ от предложение за регламент за общоприложими разпоредби и условия, приложими за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за периода 2021 – 2027 г.

- Дългосрочна национална стратегия за подкрепа на обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради в Република България с хоризонт до 2050 г.

- Стратегия за дигитализация на строителния сектор

- Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

- Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН

Представители на дирекцията са участвали в:

- 2 бр. заседания на Консултативна група за строителни продукти (КГСП), проведени на 1.07.2019 г. и на 15.11.2019 г.;

- 1 бр. заседание на Постоянен комитет по строителство към Европейската комисия (ЕК),проведено на 2.07.2019 г.;

- 4 бр. заседания на работна група „Техническа хармонизация”-– Строителни продукти (G.07) към Съвета на Европейския съюз (ЕС), проведени на 3.7.2019 г., 24.9.2019 г., 5.11.2019 г. и 15.10.2019 г.;

- 2 бр. работни срещи на експерти от ДЧ за обсъждане възможностите за преработване на Регламент (ЕС) № 305/2011, проведени на 3.9.2019 г. и на 15.11.2019 г.;

- 1 бр. заседание на Експертна група „Вътрешен пазар за продукти – Акредитация и оценяване на съответствието“ към Европейската комисия и в семинар на Съюза по проблемите на оценяване на съответствието след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, проведени на 17 януари 2019 г.;

- 1 бр. заседание на Звената за контакт относно продукти и на Звената за контакт относно продукти в строителството във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1724 от 2 октомври 2018 година за създаване на Единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, проведено  на 19.06.2019 г.

Експертите са участвали в изготвянето и съгласуването на позиции по разглежданите и обсъждани на заседанията документи.

- Съгласуване на 4 бр. проекти на делегирани актове на ЕК;

- Съгласуване на 4 бр. позиции в РГ 14 „Енергетика“ и 6 бр. позиции в РГ 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания”;

- Участие в срещи на „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

- Управление на националната система за оценяване на експлоатационните показатели/характеристиките на строителните продукти

- подготовка и провеждане на 38 бр. надзорни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти в съответствие с утвърдения годишен план;

- извършване на 38 бр. проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, 28 бр. нотификации пред ЕК и държавите-членки, в т. ч. 2 бр. оттеглени нотификации. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати.

- издадени 13 бр. разрешения/актуализации на списъци на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, от които 4 бр. по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, 8 бр. по хармонизирания ред на Регламент (ЕС) № 305/2011 и 1 бр. актуализация на разрешение за издаване на БТО.

Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008

- изготвяне на 50 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

- поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти;

- функциите на отговорен служител на МРРБ по чл. 4, ал. 5 от ПМС № 165 от 2004 г. при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове.

4) Дейност, свързана със стандартизация и участие в технически комитети в БИС

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС за гласуване на проекти на европейски стандарти, въвеждането на европейски стандарти като български национални, разработване на национални приложения към европейски стандарти и на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства само за годишен членски внос към БИС.

5) Експертите на дирекцията са предпочитани участници и лектори в редица национални координационни и консултативни съвети, конференции, тематични кръгли маси, семинари и обучения на браншови организации, с които дирекция ТПН си    партнира успешно. Сред утвърдените партньори на дирекцията са висши училища (ТУ, УАСГ, УХТ и др.), научноизследователски институти (НИСИ ЕООД и др.), Българска академия на науките, браншови организации (КИИП, КАБ, КСБ, БААИ, КИБ, КЕО и др.), неправителствени организации, общини.

6) Информация за наличността и качеството на данните: Нормативните актове, и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета за 2019 г. към 31. 12.2019 г., изпълнявани от дирекция ТПН, показва преизпълнение и голям обем извършена дейност от дирекция ТПН през бюджетната 2019 г.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика, геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации.

Информация за наличността и качеството на данните

Нормативните актове, и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

5.3. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 8 095 100 | 10 977 402 | 10 724 456 |
|  | Персонал | 5 718 000 | 6 150 602 | 6 145 341 |
|  | Издръжка | 2 177 100 | 4 285 583 | 4 037 918 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 541 217 | 541 197 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 8 095 100 | 10 977 402 | 10 724 456 |
|  | Персонал | 5 718 000 | 6 150 602 | 6 145 341 |
|  | Издръжка | 2 177 100 | 4 285 583 | 4 037 918 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 541 217 | 541 197 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 8 095 100 | 10 977 402 | 10 724 456 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 8 095 100 | 10 977 402 | 10 724 456 |
|  | Численост на щатния персонал | 416 | 415 | 315 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 8 |

5.4. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.

6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2019 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на КККР.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През 2019 г. са отчетени приходи от такси в размер на 24.1 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 – те СГКК. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходимите документи, цена и  срок за изпълнение и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез КАИС обслужването с кадастрална информация се извършва и чрез отдалечен достъп, през Интернет, на принципа “Обслужване на едно гише”.

Към 31.12.2019 г. АГКК има сключени споразумения със 194 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 120 общини обслужват граждани, в това число и осем от районните администрации на Столична община – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Изгрев, Подуяне, Слатина и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 308.

В два офиса в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ № 5 и на 
ул. „Кракра“ № 3 също се извършва административно обслужване от служители на АГКК.

АГКК има сключени 108 бр. споразумения с централни и териториални администрации за достъп до кадастрални данни чрез информационната система на кадастъра, чрез която могат да извършват справки, да заявяват и получават електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица, които са им необходими за провежданите от тях административни процедури.

През 2019 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

На нотариусите от 2014 г. им е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 31.12.2019 г. има общо 99 бр. сключени договори с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През 2019 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Перущица, гр. Момчилград, гр. Трън и с. Черноочене и на 21 бр. населени места в общини Велико Търново, Девин, Котел, Луковит, Трън, Чепеларе и Черноочене, на урбанизираните територии на общински центрове гр. Вълчи дол и гр. Пирдоп и 58 бр. населени места в общини Бургас, Вълчи дол, Пирдоп, Плевен, Приморско, Сливница, Созопол и Суворово.

Към 31.12.2019 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Неделино, с. Чавдар и на 19 бр. други населени места от общини Долни Дъбник, Костенец, Севлиево и Ябланица и на урбанизираните територии на 11 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Божурище, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил, гр. Сливница, с. Струмяни, гр. Хисаря и с. Челопеч и 308 бр. населени места в общини Антоново, Белослав, Благоевград, Божурище, Ботевград, Бяла, обл. Варна, Бяла, обл. Русе, Варна, Велико Търново, Видин, Вълчи дол, Гоце Делчев, Гърмен, Долна баня, Златоград, Исперих, Нова Загора, Пазарджик, Петрич, Полски Тръмбеш, Родопи, Ружинци, Самоков, Самуил, Сандански, Севлиево, Силистра, Симитли, Струмяни, Трявна, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

След проведена през 2019 г. процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), през м. януари 2020 г. се сключи договор за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Антоново и 9 бр. населени места в община Антоново, област Търговище.

През месец октомври  2019 г. са обявени по реда на ЗОП процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии в землищата на 9 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Долна Митрополия, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец и гр. Съединение, както и на 256 бр. населени места в общини Аксаково, Белово, Белоградчик, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Върщец, Грамада, Добрич-селска, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Петрич, Поморие, Рудозем, Русе, Сапарева баня, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене.

И през 2019 г. продължиха дейностите по преобразуване на КВС в КККР. В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 764 бр. землища.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

- Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове, брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти публична държавна и публична общинска собственост, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчните дюни, островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на 
с. Константиново, община Варна, област Варна, за което КККР са одобрени на 27.11.2018, обнародвани в ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г.

На 30.01.2019 г. са приети СпКР на частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, с което приключи изработването на СпКР на цялото Варненско езеро.

През м. март 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в областите Бургас, Варна и Добрич, въз основа на подадени данни за тях от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, както и определянето на охранителни зони „А“ и „Б“ за 4 бр. землища в област Добрич, в които не попадат обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

В периода 04.02 – 04.04.2019 г. служители на АГКК взеха участие в работата на междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, със задачи: да се извърши анализ на правния и устройствен статут на пясъчните дюни, включени към територията на морските плажове по Черноморското крайбрежие, както и на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове, включително и в охранителна зона „Б“; да се направят предложения за решаване на констатираните проблеми, в това число и за отразяването им в КККР, съгласно ЗКИР и да се подготви проект за изменение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на СпКР на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, като се приведе в съответствие с разпоредбите на ЗИД на ЗУЧК, обн. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г. и се разработи подробно в Глава трета Ред за поддържане на специализираните карти и регистри, както и за предоставяне на услуги от тях. Работата на работната група приключи с доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и водите.

- Отстраняване на явна фактическа грешка на земеделските територии

През м. март 2019 г. се сключиха договори за отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово.

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР (обн., ДВ, бр. 57 от  2016 г.) за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и местно значение, жп. линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно-охранителни зони пояс „I“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

Към 31.12.2019 г. е отстранена явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на 198 бр. землища в 14 общини - Велики Преслав, Велико Търново, Вълчeдръм, Върбица, Горна Оряховица, Димово, Монтана, Нови пазар, Петрич, Приморско, Ружинци,  Тунджа, Търговище, Червен бряг.

- Геодезия и картография

Изпълнените в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. дейности са:

# В изпълнение на чл. 8 от ЗГК, със заповед № РД-02-14-484/23.05.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е сформиран Съвет по геодезия, картография и кадастър. Проведено е първо заседание, на което е приет правилник за дейността на Съвета, АГКК получи пълна подкрепа на набелязаните стратегически цели, в т.ч. и по отношение вписването на администрацията и системите ни в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност към ПМС № 181/2009 г. От всички участници е поет ангажимент за съвместна работа в посока унифициране пространствените данни в страната, създаване на единни общи правила за нормално функциониране и взаимодействие на информационните системи на ведомствата.

# Приети ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на всички общини по сключените договори след проведена процедура по реда на ЗОП с предмет „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“;

# Сключено е рамково споразумение с Националния институт по геофизика, геодезия и география – департамент „Геодезия“ (НИГГГ) и Института по океанология при Българската академия на науките за осигуряване на научното и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море. Получен и приет е отчетът за обработката на регистрациите на морското ниво за 2018 г. в мареографна станция Варна и анализ на резултатите;

# Извършени са анализи и са изведени изводи относно състоянието на БГС 2005. Представени са препоръки относно необходимостта от нейното осъвременяване във връзка с приключилия втори цикъл измервания на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа и определяне на координатите и скоростите на точките в последната реализация на Международната земна координатна система ITRF2014, както и приетата нова реализация на Европейската височинна референтна система – EVRF2019;

# Възстановени са връзките с координационния и изчислителен център за поддръжка на UELN и EVRS - офиса в Лайпциг (Германия) на Федералната агенция по геодезия и картография. Предадени са данните от реализирания първи съвместен проект с Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония за свързване на нивелачните мрежи на двете държави, както и данните от измерванията и резултатите от обработката им в нашата страна за периода 1994 г. – 2016 г.;

# Актуализирана е информацията за координатните и височинни системи в Р България в интернет сайта crs-geo.eu (Информационен сайт за координатните референтни системи в Европа), поддържан от: EUREF (подкомисия за референтните системи в Европа на Международната геодезическа асоциация), EuroGeographics BKG (Федералната агенция по геодезия и картография, Германия);

# Съвместно с Норвежката картографска агенция (Kartverket) е подготвено проектно предложение за повишаване административния капацитет на АГКК за разработване на необходимата нормативна уредба, изготвяне на технически продуктови спецификации и придобиване опит в изработването на базови топографски карти. Планира се изработването на базова топографска карта за определен пилотен район на страната, което се разглежда като начален компонент в изработването на пълна и актуална карта на цялата страна. Проведена е среща с представители на „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерски съвет за аргументиране важността на проекта и получаване на подкрепа при представянето му на заседание на Съвместния комитет за двустранни отношения. След проведеното заседание, в изпълнение на искане на донорите (норвежката страна) са представени са допълнителни писма, гарантиращи устойчивостта на проекта.

# Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

# Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд.

# Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК: ЙОКТО, СмартБул.Нет и ГеоНет. Приключени са дейностите за 2018 г., както и за първия период на 2019 г. Разгледани са документите и данните и е издадено удостоверение за оценка на съответствие на 4-та инфраструктурна ГНСС мрежа – „Геовара“;

# Извършена е профилактика на геодезически инструменти, собственост на АГКК – 49 бр. тотални станции и 1 бр. дигитален нивелир;

# Извършено е проучване, проектиране, възстановяване и измерване на контролен полигон на мареографна станция Варна и е осъществена връзката с Векови нивелачен репер 28.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14.

През 2019 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 2 703 613 единици информация.

Геокартфонд са предоставили 2 073 бр. услуги.

През 2019 г. оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации) са предоставили 389 194 бр. автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През 2019 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 1 306 960 бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

През 2019 г. са регистрирани 65 правоспособни лица, от които 49 физически и 16 юридически лица.

6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” показателите за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 1 200 000 | 2 288 536 |
| 2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 500 | - |
| 3. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 1 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представят основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в  ЗГК.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на КККР.

Данните по т. 2 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І клас.

Данните по т. 3 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

6.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 20 695 600 | 16 676 303 | 16 367 548 |
|  | Персонал | 7 564 000 | 7 990 562 | 7 988 439 |
|  | Издръжка | 12 636 100 | 7 695 941 | 7 422 977 |
|  | Капиталови разходи | 495 500 | 989 800 | 956 132 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 20 695 600 | 16 676 303 | 16 367 548 |
|  | Персонал | 7 564 000 | 7 990 562 | 7 988 439 |
|  | Издръжка | 12 636 100 | 7 695 941 | 7 422 977 |
|  | Капиталови разходи | 495 500 | 989 800 | 956 132 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 19 094 | 19 094 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 19 094 | 19 094 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 2 011 212 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 2 011 212 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 19 094 | 2 030 306 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 20 695 600 | 16 695 397 | 16 386 642 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 20 695 600 | 16 695 397 | 18 397 854 |
|  | Численост на щатния персонал | 417 | 417 | 400 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 32 |

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха АГКК и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.

През 2019 година АГКК изпълнява два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

- Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2020 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 31.12.2019 г. постигнатите резултати по дейности са:

- Създаване на КККР в цифров вид – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и договорите се изпълняват.

- Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 11 обособени позиции и договорите се изпълняват.

- Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – предстои подаване на искане за промяна на проекта, с което тази дейност да отпадне.

- Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Процедурата за надграждане на информационните системи е приключила с избор на изпълнител, като решението за това се обжалва. Процедурата за технологичен надзор е проведена, избран е изпълнител и е сключен договор.

- Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.

- Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция.

- Наименование на проекта: Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-2.006-0004-С01/09.07.2018г.) с обща стойност 189 216.00 лв. и срок на изпълнение 09.01.2020 г. Целта на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служители от специализираната администрация на АГКК. Към 31.12.2019 г. всички обучения за изпълнени.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

По заявените целеви стойности:

По т. 1 – създаването на КККР (одобрени – 2 173 732  ха, приети – 32 131 ха и в процес на изработване – 82 673 ха).

По т. 2 - през 2019 г. показателят не е изпълнен поради забавяне в процедурата по актуализиране на Инструкцията за създаване и поддържане на ДНМ. Бе преценено, че не е целесъобразно и научно-технически оправдано да се стартира процедура за преизмерване на нивелачни линии I клас преди влизане в сила на актуална инструкция (действащата инструкция е от 1980 г. и не отговаря на изискванията на наредбата, нито на съвременните технически изисквания и технологии).

По т. 3 - мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна. Показателят не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции.

6.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция по геодезия, картография и кадастър.

7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

7.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на МС(РМС), касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС(МС) решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие.

През 2019 г. дейностите по изпълнение на програмата са допринесли за непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; недопускане на несъстоятелност на търговски субекти; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост; следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

- Реформата в сектор „Води”.

Редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРРБ, свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ е Законът за водите, като са заложени и следните специфични цели:

- подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз;

- създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията;

- повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.

Като ползи и ефект за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси, да изпълняват задълженията си, съгласно сключените договори с Асоциациите по ВиК. Осигуряват се възможности за по-ефективното им функциониране и прозрачно управление, както и подпомагане на процеса по приемането на бизнес-плановете на ВиК операторите за новия регулаторен период 2017-2021 г.

7.2. Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Подготвени проекти на актове на МС за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване в/у тях, за учредяване на ограничени вещни права в/у имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 103 броя;

2. Подготвени проекти на РМС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 8 броя;

3. Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 2 броя;

4. Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите - 2 броя;

5. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 14 броя;

6. Съставени актове за изключителна държавна собственост (АИДС), в т.ч. актове за поправка на АИДС – 27 броя;

7. Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за различни обекти – 45 броя заседания;

8. Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 20 броя заседания;

9. Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост – 850 броя.

10. Разработване на вътрешно–ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ и процедурните изисквания и правила за работа на дирекция „ТДК“, свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

(Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

(Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

11. Съставяне и поддържане на регистри:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

(Регистър на ТД на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

(Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества.

(Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ  и предоставяне на информация за тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

(Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона.

12. Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие.

###### Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

( преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества предложения, документи и справочен материал;

( изготвяне на становища, доклади или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

( внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните работни групи и комисии в МРРБ;

( изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

13.Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на търговските дружества.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

(приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на управленски решения;

(предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно и годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС № 114/10.06.2010 г. за стопански субекти - търговски дружества, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ;

(организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие;

(изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им;

- разработване на нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества, вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността им;

- обезпечаване на правни и организационни предпоставки за започване на дейността на новоучреденото еднолично акционерно търговско дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с прехвърляне от страна на държавата на притежаваните дялове и акции в държавните ВиК оператори в капитала на Холдинга;

(съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД;

(изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи;

(организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата, предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К) съгласно Закона за независимия финансов одит.

14. Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

(образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие;

(обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина;

(осигуряване на достъпа до финансови ресурси, чрез кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти по реда на Закона за обществените поръчки, с цел осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД;

(методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

15. Изпълнение през 2019 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор „Води“ и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Закона за водите.

(Подпомагане дейността на 14 бр. ВиК оператори, за които има изготвени Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), като бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. да сключат административни договори с УО на ОПОС при Министерството на околната среда и водите за получаване на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. Разрешаване на предоставянето на гаранции от страна на дружествата към УО на ОПОС за авансово предоставяне на до 10% от безвъзмездната стойност по договорите, с цел мостово финансиране по изпълнението на проектите.

(Участие в преговорни процедури с финансови и кредитни институции, във връзка с предоставянето на дружествата на дългосрочен финансов ресурс за обезпечаване на частта на съфинансирането и недопустимите разходи при изпълнението на инвестиционни проекти във В и К инфраструктура.

- На основание Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 от 21.01.2018 г. на МСе одобрена процедура и план-график за обезпечаване на дейността по провеждане на конкурсни процедури за избор на управителни органи в дружествата от отрасъл ВиК. Конкурсната процедура протича при спазване на изискванията на чл. 9, ал. 1 от цитираната наредба. В резултат на дейността, през отчетната 2019 г. са проведени 13 (тринадесет) конкурсни процедури с избрани управители, други 6 (шест) са започнати (открити) и две конкурсни процедури са прекратени.

7.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проекти на актове на МСза промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване в/у тях, за учредяване на ограничени вещни права в/у имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 95 | 103 |
| 2. Проекти на решения на МСза отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 5 | 8 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 4 | 2 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 4 | 14 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите | брой | 1 | 2 |
| 6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 24 | 27 |
| 7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 129 | 850 |
| 8. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) | бр. | 66/59 | 66/43 |
| 9. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 15000/8000 | 23187/20635 |
| 10. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 33/3 | 25/11 |
| 11. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 500 000 | 895 000 |
| 12. Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 300 000 | 641 000 |
| 13. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 1 | 3 |
| 14. Прекратени с ликвидация или несъстоятелност ТД | бр. | 1 | 1 |
| 15. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 1 | 17 |
| 16. Издадени протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД | бр. | 30 | 15 |
| 17. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/20 | 1/20 |
| 18. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД /ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 10/1 | 6/1 |

Информация за наличността и качеството на данните

Дирекция „Търговски дружества и концесии“ изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период;

Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. тридесет и шест търговски дружества с над 50% държавно участие от системата на МРРБ през 2019 г. са обект на специално наблюдение и контрол по отношение на финансовата дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи от министъра на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия;

Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества, които са надеждно установими чрез деловодната система на МРРБ и посредством поддържан от дирекция „ТДК“ архив - досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.

  - Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 757 000 | 877 000 | 873 439 |
|  | Персонал | 669 000 | 842 000 | 841 961 |
|  | Издръжка | 88 000 | 35 000 | 31 478 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 757 000 | 877 000 | 873 439 |
|  | Персонал | 669 000 | 842 000 | 841 961 |
|  | Издръжка | 88 000 | 35 000 | 31 478 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 757 000 | 877 000 | 873 439 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 757 000 | 877 000 | 873 439 |
|  | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 24 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 3 |

7.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „търговски дружества и концесии“.

8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2019 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават.

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

8.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

|  | Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване" | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1 | Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 137 |
| 2 | Обработени документи | бр. | 3 700 000 | 3 417 466 |
| 3 | Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 2 768 319 |
| 4 | Сертификати * | бр. | 125 | 122 |
| 5 | Извършени проверки; | бр. | 350 | 587 |
| 6 | Обучения и семинари | бр. | 15 | 69 |
| 7 | Указания и ръководства | бр. | 5 | 5 |
| 8 | Нормативни документи. | бр. | 40 | 1 157 |
| 9 | Обработени преписки; | бр. | 2000 | 6 128 |
| 10 | Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 90000 | 87 500 |
| 11 | Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| 12 | Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 7 |
| 13 | Потребители. | бр. | 2000 | 2 780 |
| 14 | Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | Избори 2 местни референдума 2 подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 30 |

Забележка: Броят на актуализираните сертификати се доближава към планираните стойности (125) за 2019 година, тъй като са обхванати всички служители на ГД ГРАО и нейните териториални звена. Не са издавани сертификати на незаетите щатни бройки.

8.4. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 509 000 | 4 798 000 | 4 687 636 |
|  | Персонал | 1 600 000 | 2 992 200 | 3 001 765 |
|  | Издръжка | 700 000 | 1 526 028 | 1 406 098 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 279 772 | 279 773 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 509 000 | 4 798 000 | 4 687 636 |
|  | Персонал | 1 600 000 | 2 992 200 | 3 001 765 |
|  | Издръжка | 700 000 | 1 526 028 | 1 406 098 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 279 772 | 279 773 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 509 000 | 4 798 000 | 4 687 636 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 509 000 | 4 798 000 | 4 687 636 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 101 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 16 |

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени към 31.12.2019 г. са 137 и надхвърлят планираните.

- Обработени документи – през 2019 г. в НБД „Население” са обработени  3 417 466 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 2 768 319 лица. Броят на актуализираните записи през 2019 г. надхвърля броя на планираните за годината.

- Сертификати –  през 2019 г. има издадени 122 сертификата. Броят на актуализираните сертификати се доближава към планираните стойности (125) за 2019 година, тъй като са обхванати всички служители на ГД ГРАО и нейните териториални звена. Не са издавани сертификати на незаетите щатни бройки.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2019 г. са извършили 587 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки надвишават планираните стойности за 2019 година.

- Брой обучения и семинари – проведени са 69 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения е значително надвишава броя на планираните за 2019 година.

- Указания и ръководства – изготвени са 5 указания, които са предназначени за служителите по гражданска регистрация в общинските администрации. Указанията са следните:

- за проверка на гласувалите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- за съхранение на данните на лицата с отпаднало основание за вписване в регистъра на населението;

- по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

- за проверка на гласувалите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в произведените избори за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.;

- за съставяне на актове за гражданско състояние, когато събитията са настъпили в българското дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Броят на изготвените указания съответстват на планираните за 2019 година.

- Нормативни документи – през 2019 г. са дадени становища по 10 проекта за нови или за изменение на нормативни актове. Съгласувани са 1 157  проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на МСи на неговата администрация.

Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – в дирекцията през 2019 г. са постъпили 6 128 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишават броя на планираните целеви стойности за 2019.

- Извършени справки от НБД „Население” – разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 87 500. Броят на извършваните справки съответства на планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 780 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., за произвеждане на избори за избиране на общински съветници и на кметове на 27.10.2019 година,

2 местни референдума (с. Мало Пещене, община Враца на 14.04.2019 г. и с. Синитово, община Пазаджик на 27.10.2019 г.)

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 30 подписки:

За произвеждане на местен референдум (29, ал. 2 от ЗПУГДВМС) – 6 бр.

Местни граждански инициативи (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 18 бр.

Национална гражданска инициатива (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 5 бр.

Европейска гражданска инициатива (53б от ЗПУГДВМС) – 1 бр.

Национална гражданска инициатива (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 3 бр.

8.5. Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.

9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

9.1. Извършени дейности по програмата

- Административно обслужване и човешки ресурси

1. Отдел „Управление на човешките ресурси“:

Организирана е дейността по набирането, подбора и развитието на служителите, като са:

- Обявени и проведени 41 броя конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и 26 броя процедури по мобилност;

- Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите - организирани и проведени са 47 броя конкурентни подбора за повишаване в длъжност;

- Изготвени са 1597 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите;

- Изготвени и изведени са значителен брой заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания.

Осъществени са дейности по обучение и професионално развитие. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишен план за обучение на служителите в МРРБ през 2019 г. Осъществена е организация и координация по проведени 146 броя обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 315 броя служители на министерството.

Изготвени са проекти на заповеди за разрешаване, прекратяване или отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 4550 броя.

Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 996 броя.

Извършени са промени в длъжностното разписание на министерството във връзка с изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ.

Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяната на функциите и дейностите на съответните административни звена.

Извършена е цялостна организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове, като е осъществено увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите на база годишните оценки.

Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията на Интегрираната информационна система на държавната администрация;

През 2019 г. са организирани и проведени профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на министерството, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

2. Отдел „Административно обслужване“:

Изпълняват се поставените цели, свързани с административното обслужване. Извършена е актуализация на информацията в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството. В тази връзка в Центъра за административно обслужване са обновени информационното таблото и информационните материали.

Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от  Самооценка на административното обслужване.

Извършват се дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“, като е осъществен и приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани. Движението на документите и кореспонденцията в министерството, както и поддържането на учрежденския архив, са организирани и се осъществяват чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

Регистрираните чрез деловодната система документи на хартиен носител и чрез електронен документооборот за 2019 г. са:

- входящи  – 43 437 бр.,

- изходящи – 29 767 бр.,

- вътрешни – 41 087 бр.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

През периода 1 януари – 31 декември 2019 г. в следствие на функциите и дейностите на дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ (ВОПМС) е изпълнено следното:

От отдел „Връзки с обществеността и протокол“ е подготвена информация за над 60 публични събития с участието на министъра или на заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството. Изготвени, съгласувани и разпространени са почти 385 съобщения до медиите. С тях са отразени проведените събития и е разпространена информация за политиките и приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, значими проекти, актуални теми и други.

Подготвена е информация за провеждане на 13 интервюта. Отговорено е на 112 запитвания от медии. Съгласувани са 166 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет.

За обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ са публикувани 32 проекта на нормативни документи, във връзка с които са подготвени, съгласувани и разпространени и прессъобщения.

Подготвени са 94 поздравителни адреса от името на министъра или на заместник-министри. Изготвени са 197 заповеди за командировки на служители на министерството.

Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ организира участията на министър Аврамова в Четвъртата министерска среща в рамките на Комитета по политиката за регионално развитие на Организация за икономическо сътрудничество и развитие в Атина, Съвместното заседание на правителствата на Република България и Румъния в Букурещ и в Неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика, в Румъния. Отделът работи по въпросите, свързани със Стратегията на ЕС за Дунавския регион, на която дирекция ВОПМС е Секретариат. Представител на дирекцията участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси към МС, като координира предоставянето на информация в рамките на дейността на съответните работни групи за отчитане и докладване. В отдела се получават и разпределят по компетентност грами от българските посолства и дипломатическите представителства в чужбина.

Осигурена е цялостната подготовка от българска страна и провеждане на Четвъртата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество и на Петото заседание на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, чийто съ-председател е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Подготвено и осъществено е и участието на МРРБ в заседания на други междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество с Иран, Армения, Грузия, Сърбия, Черна гора, Постоянната междуправителствена комисия „България – Бавария“, както и в първото заседание на съвместната междуправителствена комисия с Република Северна Македония. Беше взето участие и в Mеждуправителствената българо-руската комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, в рамките на която се проведе първото заседание на Работната група по строителство, съ-председателствана от МРРБ и Министерството на строителството и жилищно-комуналното стопанство на Руската федерация.

Подготвено и осъществено беше подписването на Меморандум за разбирателство между МРРБ и Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония.

Изготвени са предложения по Проект на Меморандум за разбирателство между правителството на държавата Кувейт и правителството на Република България относно сътрудничество в областта на регионалното развитие, строителството, поддръжката на пътища и изграждане на канализация, предоставени на насрещната страна.

Осигурено е участието в представянето на шестия периодичен доклад на Република България пред Комитета на ООН по икономически, социални и културни права в Женева. Подготвено е и е осигурено участието в изслушването по време на оценъчното посещение на Консултативния комитет по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа. Подготвена е срещата на министър Аврамова с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа г-жа Дуня Миятович. Предоставена е информация в отговор на запитване на Специалния докладчик на Съвета по правата на човека по правото на адекватно жилище на ООН.

Предоставени са справки за двустранните отношения от компетенциите на МРРБ със следните държави и организации: Германия, Китай, Словения, Алжир, Египет, Азербайджан, ОАЕ, Хърватия, Турция, Гърция, Словакия, Израел, Корея, Туркменистан, Северна Македония, Катар, Съюз на Средиземноморието, Инициативите „Три морета“, „17+1“, Централноевропейската инициатива и др.

Осигурени са 80 писмени превода на документи и 20 устни превода при провеждане на официални срещи или събития.

В рамките на периода дирекцията осъществи протоколното осигуряване и отразяването на вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, както и провеждането на 8 срещи на министъра с чуждестранни делегации.

- Обществени поръчки

- Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2019 година и изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на чл. 230, ал.4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 от ЗОП;

- Извърши преглед на постъпилите доклади за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

- Изготви 45 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите - заявители;

- При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

- Проведе обществените поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

- Изготви и организира сключването на 86 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност 15 187 440,04 лв.;

- Извърши предварителен контрол на 46 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол;

- Изготви 9 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

- Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

- Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор №РД-02-29-449/30.11.2018 г. „Абонаментно сервизно обслужване - профилактично и авварийно - на информационна система PAPO - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“ и Договор №РД-02-29-462/28.12.2018 г. с предмет „Дигитализация на хартиен документен архив на дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ“;

- Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

- Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

- Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане

- През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Заедно с външни изпълнители е осъществено  процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 400 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмата за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

- В дирекцията са постъпили и разгледани 130 заявления за достъп до обществена информация. Изготвени са 36 решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер. По 45 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ, а по останалите са изготвени отговори до заявителите, съгласно които МРРБ не разполага с исканата информация.

- Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

- Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

      - По отношение на целите и обхвата

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2018 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от ЗВОПС и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

      - По отношение на одитните ангажименти

  - Изпълнение на Годишния план за одитните ангажименти за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

| 1. | Планирани одитни ангажименти за увереност и консултиране в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | 15 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изпълнени одитни ангажименти за увереност и консултиране в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | 21 |
| 2.1. | Изпълнени одитни ангажименти за увереност, в т.ч.: планирани | 9 |
| 2.2. | Изпълнени одитни ангажименти за консултиране, планирани и извънпланови | 8 |
| 3. | Одитни ангажименти в процес на изпълнение, в т.ч.: планирани | 0 |
| 4. | Неизпълнени одитни ангажименти за увереност, в т.ч.: планирани | 4 |
| 5. | Неофициални одитни ангажименти | 4 |
| 6. | Участия в работни групи | 2 |

2.2. Приключили одитни ангажименти за даване на увереност:

2.2.1. „Одит за проследяване на препоръки по одитни ангажименти, извършени от дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-2/26.03.2019 г.

2.2.2. „Анализ и оценка на финансовото управление и контрол на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София.“ Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-3/10.04.2019 г.

2.2.3. „Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002-0003-C01 „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-4/03.05.2019 г.

2.2.4. „Законосъобразност на проведените обществени поръчки от „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2018 г.“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-5/03.06.2019 г.

2.2.5. „Анализ и оценка на финансовото управление и контрол на „Проинвекс“ ЕООД“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-6/11.07.2019 г.

2.2.6. „Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор BG16RFOP001-1.005-0001-C01 „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап“, процедура BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-7/29.07.2019 г.

2.2.7. „Законосъобразност на проведените обществени поръчки в Агенция по геодезия, картография и кадастър за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-8/25.11.2019 г.

2.2.8. „Съответствие със законовите изисквания при сключване на договори с доставчици и тяхното изпълнение на „ВиК-Шумен“ ООД – гр. Шумен“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-9/28.11.2019 г.

2.2.9. „Законосъобразност на изразходваните средства за командировки в страната на служителите от МРРБ“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-10/09.12.2019 г.

Причините за неизпълнението на четири от планираните одитни ангажименти са свързани с допълнително възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството одитни ангажимента за консултиране, участия в работни групи и намаляване на числения състав на дирекция „Вътрешен одит“ през 2019 г. с един вътрешен одитор. Неизпълнените одитни ангажименти са заложени в Годишния план за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит“ за 2020 г.

2.3. Приключили одитни ангажименти за консултиране:

2.3.1.„Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден номер:

- Искане за междинно плащане № 8 от 06.02.2019 г. по Бюджетна линия на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, финансирана в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG16RFOP001-8.002-0003-C01;

- Искане за авансово плащане № 1 от 21.03.2019 г. по Бюджетна линия на сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, с регистрационен номер на договора BG16RFOP001-8.002-0005-C01“.

Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-2/10.05.2019 г.

2.3.2.„Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане № 6/29.03.2019 г., процедура BG16RFOP001-8.002 – „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“, Оперативна програма: 2014BG16RFOP001 - Региони в растеж, наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет Структурните фондове на ЕС“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-3/30.05.2019 г.

2.3.3.„Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден номер № 2 от 31.05.2019 г. по Бюджетна линия на сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0005“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-4/03.07.2019 г.

2.3.4.„Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден номер 9 от 28.06.2019 г. по Бюджетна линия на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, финансирана в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0003“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-5/16.08.2019 г.

2.3.5.„Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден номер № 5 по Бюджетна линия на отдел „Оценка, информация и публичност“ с рег. № BG16RFOP001-8.002-0002“, финансирана в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-6/16.08.2019 г.

2.3.6.„Проверка на процесите свързани с дейността на Дирекция за национален строителен контрол“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-7/30.08.2019 г.

2.3.7.„Верификация на разходите включени в конкретно искане за плащане с пореден номер:

- Искане за междинно плащане № 7/04.07.2017 г., процедура BG16RFOP001-8.002 - 0001 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“, Оперативна програма: 2014BG16RFOP001 - Региони в растеж, наименование: „Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет на УО на ОПРР от Структурните фондове на ЕС“;

- Искане за авансово плащане № 10/02.10.2019 г. по Бюджетна линия на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, финансирана в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0003“.

Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-9/13.11.2019 г.

2.3.8.„Действия, предприети във връзка с експлоатацията на яз. „Студена“ и ВЕЦ към язовирния район, за периода от 01.01.2019 г. до датата на проверката“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-10/21.11.2019 г.

2.4. Неофициални одитни ангажименти:

2.4.1.Неофициален ангажимент, свързан с изпълнение на Указанията за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2019 г.

2.4.2.Неофициален ангажимент, свързан с изпълнението на „Договор за строителство на язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)“.

2.4.3.Неофициален ангажимент, свързан със Стратегията за управление на риска в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

2.4.4.Неофициален одитен ангажимент за консултиране свързан с процедура за миграция към Windows 8.1.

2.5. Участие в работни групи:

2.5.1.Участие в работна група за проверка на обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“.

2.5.2.Участие в работна група за проверка по постъпил сигнал в МРРБ(МРРБ) с вх. № 91-К-128/18.06.2019 г.

3. Резултати от изпълнението на одитните ангажименти

През 2019 г. са дадени 50 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ в резултат на извършените одитни ангажименти. Анализирани са и са оценени съществени за постигане целите на МРРБ дейности, процеси и структури. Във формулираните 50 бр. препоръки в одитните доклади за увереност и консултиране през 2019 г., вътрешните одитори са оценили 26 със среден риск, 18 с висок риск и 6 с нисък риск. Целта на дадените препоръки е свързана с подобряване на одитираните дейности и отстраняване на установените пропуски. Основна част от препоръки са насочени към актуализиране и разписване на вътрешни правила, като част от системата за финансово управление и контрол, засилване на контрола при провеждане на обществените поръчки, спазване на нормативните изисквания и клаузите на разписаните договори и др.

4. Други

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. вътрешните одитори от дирекцията  са взели участие в обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация и работни срещи със следните теми:

-„Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и дейността по вътрешен одит –новите моменти при докладване по електронен път;

-„Приложима правна рамка във водния сектор и екологично законодателство в областта на околната среда“;

-„Одит на търговските дружества с държавно участие“;

-„Ключови компоненти – ефективно управление на хората и времето и ефективно лидерство; етика, социални отношения, ефективни преговори и управление на риска“;

-„Одит на обществени поръчки по новия ЗОП – предизвикателство за одиторите“;

-„Управление на проекти“;

- „Вътрешен контрол“;

-„Контрол и мониторинг на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите. Договорни показатели за качество. Бизнес планиране. Регулаторни показатели за качество. Ценообразуване“;

-„Изготвяне на работни документи от страна на вътрешните одитори“;

-„Инвестиционен процес. Проектиране и строителство на ВиК инфраструктура в съответствие със Закона за устройство на територията. Изпълнение на договори по FIDIC“;

-„Мерки срещу изпирането на пари“;

-„Използване на процесно ориентиран подход в работата на вътрешния одит“;

-„Предизвикателството да управляваш“;

-„Финансово и счетоводно управление на ВиК услугите в отрасъл ВиК. Осчетоводяване на публичните активи, прилагане на международни счетоводни стандарти“;

-„Планиране на развитието на ВиК инфраструктурата. РГП за водоснабдяване и канализация. Регионални пред-инвестиционни проучвания за ВиК“;

-„Функциониране на ВиК системите и съоръженията. Инженерни предизвикателства пред отрасъл ВиК“.

През 2019 г. беше извършена външната оценка на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ, на основание  чл. 29, ал. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност.

Оценката за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ е „работи в съответствие”. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1, тази оценка означава, че дейността по вътрешен одит отговаря на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

постигнатите резултати през отчетния период, съгласно целите, функциите и дейностите, които дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ изпълнява:

- Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

- Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството за над 500 потребители в МРРБ, включващо: управлението на ИТ услуги ITSM; управление на инциденти; управление на проблеми; управление на конфигурации; управление на промените; управление на релизите; управление на нивото на услугите; управление на финансите; управление на капацитета; управление на непрекъснатостта; управление на достъпността.

За да се постигне устойчивост на Системата за управление на качеството и информационната сигурност, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, както и в регионалните отдели.

Беше извършена миграция на работните станции към нови версии на операционните системи и приложния софтуер. Ежедневно се извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

За служителите на МРРБ е осигурен сигурен механизъм за проверка на подписите и придружаващите ги удостоверения.

Служителите на дирекцията участваха активно при внедряване на новата версия на деловодната система и адаптирането и към специфичните изисквания в МРРБ.

В дирекцията се изпълняваха всички дейности в областта на: защитата на класифицираната информация; защитата при бедствия; противодействие на тероризма; отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

Осъществяван беше ежедневен контрол относно спазване на правилата на пропускателния режим в централната сграда на МРРБ.

Оперативните дежурни са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване.

- Дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

9.2. Отчет на разходите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 12 143 800 | 9 171 065 | 8 595 654 |
|  | Персонал | 4 947 000 | 5 041 300 | 5 006 872 |
|  | Издръжка | 6 596 800 | 3 594 719 | 3 553 736 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 535 046 | 35 046 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 12 143 800 | 9 171 065 | 8 595 654 |
|  | Персонал | 4 947 000 | 5 041 300 | 5 006 872 |
|  | Издръжка | 6 596 800 | 3 594 719 | 3 553 736 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 535 046 | 35 046 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за СЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 12 143 800 | 9 171 065 | 8 595 654 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 12 143 800 | 9 171 065 | 8 595 654 |
|  | Численост на щатния персонал | 190 | 184 | 150 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  | 20 |