ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2018 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………….2 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2018 г. …………………………………5 стр.

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките…………………………………………………………. 11 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………………………….33 стр.

1.Програма 2100.01.01………………………………………………………………………………..33 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………………53 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………………54 стр.

4. Програма 2100.02.02 ………………………………………………………………………………74 стр.

5. Програма 2100.03.01 ………………………………………………………………………………98 стр.

6. Програма 2100.03.02 ……………………………………………………………………………....102 стр.

7. Програма 2100.04.01 ……………………………………………………………………………..107 стр.

8. Програма 2100.04.02 ……………………………………………………………………………..111 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………………..114 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

|  |  | Инспекторат |
| --- | --- | --- |
| Министър на регионалното развитие и благоустройството |  | Финансови контрольори |
|  | Политически кабинет | Дирекция „Вътрешен одит“ |
| Тел: (02) 9405 517 |  | Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| Заместник министър | Главен секретар |  |
| Тел: (02) 9405 443/456 | Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” |
| Тел: (02) 988 17 51 |  | Тел: (02) 9405 486 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426 |  | Дирекция „Правна" |
|  |  | Тел: (02) 9405 403 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" |
| Тел: (02) 9405 488 |  | Тел: (02) 9405 528/529 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ |
| Тел.(02) 9405 317 |  | Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ |  | Дирекция „Обществени поръчки“ |
| Тел.(02) 9405 489 |  | Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Държавна собственост” |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ |
| Тел: (02) 9405 353 |  | Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” |  |  |
| Тел. (02) 9405 386 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” |  |  |
| Тел. (02) 9405 387/342 |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ |  |  |
| Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” |  |  |
| Тел.(02) 9405 422 |  |  |
|  |  | Агенция „Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  |  |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2018 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 год., Постановление № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Заповед № РД-02-14-41/16.01.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 372 573 100 лв.

По Уточнен план към 30.06.2018 г. собствените приходи са в размер на 372 977 362 лв., а са отчетени 301 724 143 лв. или 80,89 % спрямо уточнения план. За същият период на предходната 2017 г., отчетените приходи са в размер на 279 559 287 лв., като за 2018 г. е отчетен ръст от 7,93 %.

Изпълнението на приходите към 30.06.2018 г. е както следва:

Приходи и доходи от собственост                                                                                    699 706 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                       388 608 лв.

- Приходи от наеми на имущество и земя                                                                        311 083 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                        15 лв.

- Държавни такси                                                                                                       299 484 128 лв.

Събраните приходи са от:

- Такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 10 047 883 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти;

- Суми от такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 1 741 871 лв.;

- Приходи от държавни такси по Тарифа 14 събирани от МРРБ-ЦА – 140 935 лв.;

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 245 971 718 лв.;

- Други такси по тарифата в размер на 41 581 721  лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходи от други такси по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация;

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация;

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя;

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи;

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация;

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети            596 709 лв.

- 259 255 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи;

- 327 178 лв.  са формирани от: 95 753  лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 56 841 лв. - наказателни лихви начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 174 584 лв. /в т.ч. приходи по наказателни постановления – 131 800 лв./;

- 10 276 лв. - преведена по транзитна бюджетна сметка неустойка /санкция/ за забавено изпълнение по договори.

- Други приходи                                                                                                              1 078 094 лв.

- 2 754 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

- 451 498 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

- 221 099 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

- /-/ 45 543 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК;

- 448 286 лв.  - други неданъчни приходи

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите,в т.ч.                                        /-/ 134 494 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                                    /-/ 94 869 лв.

- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ 39 625 лв. Внесеният данък върху приходите е дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и представлява 3% от приходите от стопанска дейност.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 372 573 100 | 372 977 362 | 301 724 143 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 372 573 100 | 372 977 362 | 301 724 143 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 144 100 | 1 400 000 | 699 706 |
| Държавни такси | 367 128 300 | 368 072 400 | 299 484 128 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 650 700 | 2 450 700 | 596 709 |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други | 650 000 | 1 054 262 | 943 600 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  |  |

- Отчет на разходите

При уточнен план от 437 096 379 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 273 206 793 лв. или  62,50 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                                                                                                                20 793 426 лв.

- Издръжка    	                                                                                                              202 000 870 лв.

- Капиталови разходи                                                                                                 45 712 315 лв.

- Трансфери                                                                                                                     4 700 182 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 418 365 000 | 437 096 379 | 273 206 793 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 2 173 800 | 2 172 480 | 553 571 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 1 723 000 | 1 721 680 | 359 276 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 450 800 | 450 800 | 194 295 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 374 844 300 | 393 577 158 | 256 422 863 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 329 062 300 | 340 541 401 | 233 444 017 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 45 782 000 | 53 035 757 | 22 978 846 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 27 458 200 | 27 537 879 | 11 351 066 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 7 722 800 | 7 793 229 | 3 330 230 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 19 735 400 | 19 744 650 | 8 020 836 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 2 786 200 | 2 896 200 | 1 565 335 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 667 800 | 677 800 | 355 176 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 118 400 | 2 218 400 | 1 210 159 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 11 102 500 | 10 912 662 | 3 313 958 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 344 338 137 | 43 508 805 | 43 508 805 | 0 | 300 829 332 | 229 697 988 | 71 131 344 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 13 346 082 | 540 033 | 540 033 | 0 | 12 806 049 | 13 538 | 12 792 511 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 13 151 787 | 345 738 | 345 738 | 0 | 12 806 049 | 13 538 | 12 792 511 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 314 544 243 | 26 750 031 | 26 750 031 | 0 | 287 794 212 | 229 672 832 | 58 121 380 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 284 040 013 | 25 973 680 | 25 973 680 | 0 | 258 066 333 | 207 470 337 | 50 595 996 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 30 504 230 | 776 351 | 776 351 | 0 | 29 727 879 | 22 202 495 | 7 525 384 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти | 11 566 871 | 11 339 448 | 11 339 448 | 0 | 227 423 | 11 618 | 215 805 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” | 3 330 230 | 3 330 230 | 3 330 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 8 236 641 | 8 009 218 | 8 009 218 | 0 | 227 423 | 11 618 | 215 805 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 1 566 983 | 1 565 335 | 1 565 335 | 0 | 1 648 | 0 | 1 648 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 355 176 | 355 176 | 355 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 1 211 807 | 1 210 159 | 1 210 159 | 0 | 1 648 | 0 | 1 648 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” | 3 313 958 | 3 313 958 | 3 313 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 435 297 300 | 454 278 679 | 344 338 137 |
| Общо финансиране: | 435 297 300 | 454 278 679 | 344 338 137 |
| По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: | 418 365 000 | 419 201 010 | 253 841 290 |
| Собствени приходи | 372 573 100 | 372 977 362 | 301 724 143 |
| Субсидия от държавния бюджет | 45 791 900 | 46 223 648 | -47 882 853 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 16 932 300 | 35 077 669 | 90 496 847 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  | 17 895 369 | 19 365 503 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  | 62 135 087 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 16 932 300 | 17 182 300 | 8 930 176 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  | 66 081 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други |  |  |  |

- Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

| № по ред | Наименование на акта | Нормативно основание | Мотиви | Наименование на бюджетните програми | Ефект върху бюджета (увеличение/намаление на програмата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закон 2018 г. |  |  |  |  |
| 1 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.01 и м.02.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 222 692 |
| 2 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП. | 2100.02.02 | -293 819 |
| 3 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.03.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 9 495 324 |
| 4 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 700 000 лв. | 2100.02.01 2100.05.00 |  |
| 5 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -839 925 |
| 6 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 5 134 677 лв. и възстановени разходи от общини от предишни години | 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.04.02 2100.05.00 | 307 053 |
| 7 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.3 и ал.6 от ЗПФ | Средства за СБКО и наложени финансови корекции и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми | 2100.01.01 2100.02.01 2100.02.02 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | -1 302 029 |
| 8 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.8 от ЗПФ | Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2018 г. |  | 0 |
| 9 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.04.2018 г. | 2100.02.02 | 5 510 390 |
| 10 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за първо тримесечие на 2018 г. | 2100.03.01 2100.03.02 2100.05.00 | 9 969 |
| 11 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.1 от ЗПФ | Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ | 2100.02.01 | 404 262 |
| 12 | ПМС №14/2018 г. | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Получени средства от МТИТС съгласно ПМС № 14/2018 г. | 2100.02.01 | 221 898 |
| 13 | ПМС №63/2018 г. | чл.109, ал.3 от ЗПФ | ПМС 63/2018 - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 2100.02.01 | 1 284 858 |
| 14 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.01 2100.02.02 | -1 402 745 |
| 15 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.2 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 59 000 лв. | 2100.04.02 | 0 |
| 16 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер от МФ за концесионна дейност за 2018 г. | 2100.04.01 | 10 000 |
| 17 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 109 от ЗПФ,чл.15, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. | Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.05.2018 г. | 2100.02.01 2100.02.02 | 2 666 963 |
| 18 | Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство | чл. 112, ал.3 и ал.8 от ЗПФ | Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти. | 2100.02.02 | -1 688 718 |
| 19 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставени средства на Комисията за защита на конкуренцията | 2100.05.00 | -100 000 |
| 20 | Писмо на министъра на финансите | чл.110, ал.4 от ЗПФ | Предоставен трансфер във връзка със сключено споразумение с ОА Пловдив за водоснабдителни дейности | 2100.02.02 | -88 988 |

Забележка: В следствие на настъпилите промени на показателите на бюджета, не се отчитат промени на целевите стойности по показателите за изпълнение, произтичащи от акта – увеличение/намаление.

ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

- Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключиха в края на 2016 г. През отчетния период бяха подадени и одобрени от Сертифициращия орган окончателните доклади по сертификация. В края на месец март документите за приключване програмите бяха подадени в Европейската комисия.

Паралелно с приключване на изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2018 година програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение на проектите, договорени по първата покана за подаване на предложения, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

От подписаните общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 36 договора. Останалите 3 приключиха своето изпълнение през настоящия отчетен период.

В рамките на отчетния период текат процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018г. са подадени 235 проектни предложения, които са в процес на оценка. Оценката на административно съответствие и допустимост се очаква да приключи до края на м. юли 2018г.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

Подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни предложения са в процес на изпълнение.

В рамките на отчетния период текат процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. От тях 86 са преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост и преминават към техническа оценка и оценка на качеството.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Македония 2014-2020

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 38 договора. Останалите 10 приключиха своето изпълнение през настоящия отчетен период. Към средата на 2018 г. няма констатирани съществени рискове при изпълнение на дейностите. Понастоящем текат процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, финални плащания и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Основен проблем по програмата е голямото закъснение в изплащането на националното съфинансиране от страна на македонската държава. Това е причина за закъснения в изпращането на искания за плащане по програмата към ЕК, възстановяване на средства от страна на ЕК и, съответно – недостиг на оборотен финансов ресурс за извършване на плащания към бенефициентите. След проведени редица срещи и разменена кореспонденция, в т.ч. и с ЕК, дължимите средства към 31.03.2018 г. вече са изплатени и едновременно с това започна регулярно изплащане на националното съфинансиране към бенефициентите от македонска страна.

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения, които са в процес на оценка. Оценката на административно съответствие и допустимост се очаква да приключи до края на м. юли 2018 г.

По програмите за териториално сътрудничество, за които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява функциите на Национален орган и/или национално звено за контакт  целите са изпълнени.

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

По програмата са обявени три покани за проектни предложения. Към 30.06.2018 г. са сключени 100 договора за финансиране на стойност от 156 741 012 евро, като 77 проекта на стойност от 135 593 810 евро са в изпълнение, 22 проекта на стойност от 20 021 591 евро са приключили своето изпълнание, а един проект е прекратен.

По третата покана за набиране на проектни предложения кандидатстването се осъществи по електронен път в две стъпки – подаване на заявления за интерес и подаване на формуляр за кандидатстване като през 2018 г. приключи оценката на проектните предложения. Комитетът за наблюдение на свое заседание от 22 март 2018 г. одобри за финансиране 91 проектните предложения на обща стойност 109 516 290 евро. По девет от проектите има сключени договори. Сключването на договори продължава.

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Към момента по първа и трета покана се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект касае подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро, с партньори от българска страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро. Партньори от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия.

По втората покана са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора), като към настоящия момент всички договори за субсидия са подписани и проектите са в процес на изпълнение.

Четвърта покана за финансиране на стратегически проект включва бенефициенти от българска страна: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, Източнобеломорска и Западнобеломорска басейнова дирекция, МОСВ, Национален институт по метеорология и хидрология и областна администрация Благоевград. Общият бюджет на проекта е 5 500 000 евро. В рамките на удължения краен срок (15 декември 2017 г.) беше подадено стратегическото проектното предложение, което беше одобрено за финансиране от Комитета за наблюдение на програмата и предстои подписване на договор.

- Програма за ТНС „Балкани – Средиземно море“ 2014- 2020

По първата покана са одобрени 37 проекта с бюджет на обща стойност около 32,5 млн. евро. В 32 от финансираните проекти участват 50 български организации-партньори с общ бюджет 6,9 млн. евро. Към момента са сключени 45 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 048 805 лв. Към 30.06.2018 г. са извършени авансови плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 382 323 лв.

- Програма за ТНС „Дунав“ 2014-2020

По втората покана са подадени общо 127 проектни предложения, с участието на 133 български партньори в 89 проектни предложения. Комитета за наблюдение на програмата одобри 22 проектни предложения, включително 14 предложения с участие на 17 български партньори, от които 1 Водещ партньор. Очаква се подписване на договорите за финансиране до края на  2018 г.

Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. Подадени са 65 проектни предложения. Очаква се и подписване на договорите за финансиране до края на 2018 г.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020

Програмата има четири приоритета: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“, „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“, „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“, „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

На заседание на СКН на 30.01.2018 г. бяха одобрени 23 проекта за финансиране, с участието на 20 български партньора. В ход е подписване на договорите за финансиране.

- Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020

В проекти по първата покана участват 13 български организации-партньори с общ бюджет 2 135 951 евро. Подписани са всички договори за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 626 623 лв.

По одобрени проекти от  втората покана участват 9 български партньори, с общ бюджет 1 260 254 евро. Сключени са договори за предоставяне на национално съфинансиране с всички партньори на стойност 369 721  лв.

Трета покана - на проведеното през март 2018 г. в София заседание на Комитета за наблюдение бяха одобрени за финансиране 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73,5 млн. евро, в т.ч. проектите с българско участие (8 предложения с участие на 9 български партньори). В ход е подписване на договорите за финансиране.

Четвъртата покана беше в периода 7.05- 22.06.2018 г. Получени са 170 проектни предложения, които в момента се оценяват

- Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020.

По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 13 приложни изследвания, от които 6 приключиха през 2017 г., едно ще приключи през 2018 г. и 6 през 2019 г. съгласно одобрения график.

По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 9 целеви анализи, от които 3  приключиха през 2017 г. и 6 ще приключат през 2018 г.

По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020

В първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – град Бургас с 2 проекта, град Смолян и град Варна, с общ бюджет около 110 000 евро.

По втората покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община.

В периода 14.09.2017 г. – 10.01.2018 г. беше отворена  покана за проектни предложения за „Мрежи за трансфер на добри практики“, насочени към адаптиране и обмен на установени добри практики между градовете на ЕС, в резултат на която са одобрени за финансиране 25 мрежи за етап 1. От България участват 2 партньори. община Бургас участва в проекта BLUACT и община Троян в проекта Bio-Canteens.

- Програма ИНТЕРАКТ III

Основната цел на програмата е да повиши институционалния капацитет на органите, отговорни за изпълнението и управлението на програмите за европейско териториално сътрудничество чрез оказването на тематична експертиза.

- Дирекция „Жилищна политика“ координира изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.

- В областта на стратегическото планиране:

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

- В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

- Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

- Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

- Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

- Показател 4: Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева | Отчетено с натрупване към 30.06.2018 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2018 г. |
|  |  | стойност |  |  |
| ндикатори за резултат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.[1] |  |  |  |  |
| Дял на модернизираните образователни институции | % | 14,1 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от домакинства | 1000 т.н.е. | 2248 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите | 1000 т.н.е. | 957 | НП | НП |
| Дял на пътувания с обществен градски транспорт | % | 43 | НП | НП |
| Количество на фини прахови частици в градовете (гр. т-рт) | mg/m3 | 1,57 | НП | НП |
| Дял от населението, ползващо се от подобрена градска среда | % | 55,03 | НП | НП |
| Количество на фини прахови частици в градовете (гр. среда) | mg/m3 | 41,22 | НП | НП |
| Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | млрд. EUR | 5,3 | НП | НП |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми с подобрени жилищни условия | брой | 2 833 | НП | НП |
| Дял на модернизираните обекти за социални услуги | % | 9,66 | НП | НП |
| Дял на модернизираните културни/ спортни обекти | % | 6,33 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от домакинствата (Приоритетна ос 2) | 1000 т.н.е. | 2 254,36 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите (Приоритетна ос 2) | 1000 т.н.е. | 959,1 | НП | НП |
| Дял на модернизираните образователни институции (Приоритетна ос 3) | % | 16,09 | НП | НП |
| Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение | лица | 7 045 677 | НП | НП |
| Брой хоспитализации годишно | лица | 1 925 448 | НП | НП |
| Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни | % | 24,16 | НП | НП |
| Вътрешно потребление на туризъм | млн. евро | 3 700 | НП | НП |
| Пътникопоток | хил. души | 126 507 | НП | НП |
| Товаропоток | хил. тона | 172 770 | НП | НП |
| Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване | дни | 40 | НП | НП |
| Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор) | дни | 83 | НП | НП |
| Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения | % | 75 | НП | НП |
| Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020 | % | 40 | НП | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |
| тепен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.)- РПР [2] | % | 35 | НП | 45 |
| Показатели за полза/ефект, касаещи програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от МРРБ. |  |  |  |  |
| Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти | брой | 55* |  | 0** |
| Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари | брой | 2 620 000* |  | 0** |
| Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи | брой | 300* |  | 260 |
| Брой участници в инициативи за обучение и квалификация | брой | 150* |  | 1440 |

* Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите до 2023 г.

** Към 30.06.2018 г. няма одобрени финални доклади за напредък на проекти, допринасящи за постигане на показателя.

1.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерства;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България;

- Европейска комисия;

- Управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции.

1.2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.

1.2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- Модернизирани образователни институции – 5 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 7 508 лица;

- Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 27 бр.;

- Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 6 бр. със 78 домакинства;

- Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 33 174 кв. м;

- Обща площ на рехабилитираната земя – 7,26 хектара;

- Обучени служители на бенефициентите – 418 бр.;

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

- В областта на стратегическото планиране

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за годината се изпълняват, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Изпълнени са предвидените дейности MARSPLAN-BS и са създадени условия за транспонирането на Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране в националното законодателство и изпълнението на изискванията за разработване на Национален план за Черно море.

1.3.Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, който носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

За отчетния период са настъпили следните изменения в приложими нормативни актове

- изм. ДВ. бр.2 от 3 януари 2018г. на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

- изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г на Наредба за определяне на процедуритез за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз;

- Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за Европейско територялно сътрудничество;

- изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 юни 2018г. на  Закона за обществените поръчки;

- изм. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018г. на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;

- изм. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018г. на ПМС № 162 от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода  2014 - 2020 г.;

- изм. и доп. ДВ. бр.2 от 3 януари 2018г. на ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите, съдинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период  2014 - 2020 г.;

- изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018г. на ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на Република България и на Програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период  2014 - 2020 г.;

- изм. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2018г. на Наредба № 4  от 22 юли 2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 март 2018 г. на Закон за регионалното развитие. Измененията и допълненията се отнасят до морското пространствено планиране:

- Чрез Морския пространствен план на Република България се планира пространственото развитие и интегрираното управление на дейностите по използване на морските пространства на страната за постигане на устойчиво развитие на Черноморския район, устойчив растеж на морската икономика и устойчиво използване на природните ресурси.

- Съгласно чл. 7д. (2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2018 г.) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

- (3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2018 г.) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с последни изменения от месец януари 2018 г.;

- Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор.

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

През отчетния период са осигурени всички необходими административни условия и ресурси за постигане на очаквания напредък по изпълнение на стратегическа цел “ Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство“, както и на оперативните цели на провежданата политика. По-конкретно, осъществените дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване и консултиране на гражданите и административните органи в областта на административно-териториалното устройство на страната, включително чрез актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация чрез структуриране на дейността в рамките на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), ефективен обмен на информация и участие в работата на органи и работни групи на Съвета на Европа в областта на демокрацията и управлението на местно ниво;

- Реализация на проектни дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и съфинансирани със средства от Европейския съюз;

- Актуализиране на данни в регистъра на агломерациите по Закона за защита от шума в околната среда.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

- През отчетния период бяха извършени административни дейности и продължи изпълнението на строително-монтажни работи на обект, подобряващ транспортното обслужване на живущите в планински район. Също така продължи разглеждането на предложения на общините за изменения и/или допълване на списъка на общинските пътища, като следва да бъде отчетен засилен интерес от тяхна страна. В допълнение бе извършена промяна на собствеността на пътни участъци от публична държавна в публична общинска и обратно. Целите, които ще бъдат постигнати са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в района; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

- През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно към извършване на строително-монтажни работи на обект в община Бургас за предотвратяване на свлачищните процеси и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, извършване на мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, на този етап е напълно постигната.

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

- Подобряване качеството на питейните  води;

- Непрекъснатост на водоснабдяването;

- Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- Намаляване рисковете за здравето на хората;

- Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

В значителна степен са достигнати очакваните ползи/ефекти за обществото чрез:

- Наблюдение и съдействие за извършване на промени  за поддържане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици, аналитичен преглед и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на достигнатите стандарти на Съвета на Европа, партньорството, гражданското участие и сътрудничеството между местните, регионалните и националните власти;

- Стимулиране на приложението и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на европейските принципи за добро демократично управление на местно ниво, утвърдени в рамките на Съвета на Европа.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.01 - Програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179,95 |  |
| Извършена рехабилитация на пътни платна | Км | 182,682 |  |
| Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км | 770,19 | 5,337 |
| Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км | 661,46 |  |
| Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите | Броя | 82 | 8 |
| Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Хил.лева | 9 155 | 6 997 |
| Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 5 | 5 |
| Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км Бр. съоръжения | 3 800 80 | 837,73 54 |
| Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км | 2 304 | 3 451 |
| Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 2 500 | 1 085 |
| Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | Броя | 1 | 2 |
| Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда | Броя | 1913 | 0 |
| Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци | Броя /м | 455 | 430 |
| Контролирана свлачищна територия | ха | 680 | 26 |
| Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води. | брой жители | 100 000 |  |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 25 | 2 |
| Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията | брой проведени мероприятия | 20 | 10 |

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища.

- Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.

- Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи.

- Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  подобряването на ефективността и ефикасността на местното самоуправление и децентрализацията е общ показател за постигнатите ползи/ефекти за обществото в областта на политиката за административно-териториалното устройство особено на местно ниво – общини, райони в големите градове, кметства и населени места, както и за развитието на процеса на децентрализация на държавното управление в интерес на местните и регионалните общности.

- Показател „Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията“ -  обезпечаването на територията на общините в страната с общи устройствени планове, осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

- Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;

- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;

- Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;

- Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.

2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

- Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ).

- През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове.

- По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО). Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери, съобразно сключени споразумения, са изпълнени в съответствие с активността на общините.

- В периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.  успешно се изпълняват заложените дейности в частта на административно-териториалното устройство за постигане на стратегическите и оперативните цели на политиката. Постигнатите резултати са допринесли за ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели за годината, съгласно принципите на политиката за административно-териториално устройство, децентрализация и насърчаване на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на добро демократично управление.

Други резултати, свързани с изпълнение на заложените цели по политиката:

В обхвата на подкрепа на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Извършени са административни дейности за подготовка на проектните предложения. Подготвено и внесено в МОСВ проектното предложение, по което дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ (МРРБ) е бенефициент (26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг).

2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

2.5. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

След влизането в сила на Постановление № 337 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (СДДУ) (Обн. ДВ. бр. 4 от 9 януари 2018 г.) са извършени промени в структурата и състава на СДДУ и е постигната оптимизация на организацията и дейността му.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството.

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти.

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

- Ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

- Да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

- Покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

- Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

- Преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР);

- Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Подобряване на обслужването.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство” и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

- Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

Ползите могат да се групират в следните направления:

-	Спазване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му;

-	Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

-	Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.

Създават се условия за:

-	Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

-	Опазване на околната среда;

-	Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

-	Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

-	Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания).

- От започване на дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) през 2001 г. до 30.06.2018 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за 6,486 млн. ха, представляващи 58,43 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 12,558  млн. броя недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 119  общински центрове и 649 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

По стартиралото на 15.11.2016 г. изпълнение на приетите през 2016 г. промени на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в частта преобразуване на КВС в КККР в периода от 01.01.2018 г. ÷ 30.06.2018 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 1251 бр. землища попадащи в 23 области.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. Издадени бяха заповеди по чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър за оправомощаване на служители на Общинските служби по земеделие, които да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показателите за изпълнение |  |  |  |
| 1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | брой | 2 | Обнародвани в ДВ 4 бр. нормативни актове; разработени - 7 бр. нормативни актове, на различен етап от приемането им; публикувани 1 бр. указания; |
| 2. Разработена „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ | брой | 1 | 1 бр. утвърдена от министъра на РРБ |
| 3. Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. | брой задача | 1 | 1 бр. разработване на Етап ІІ- 2018 г. |
| 4. Разработване на методология за подготовка за повторна употреба на продукти за зидария от строителни отпадъци и критерии за предоставянето им за употреба в строежите. | брой задача | 1 | В процес на разработване |
| 5. Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за жилищни сгради в Република България. | брой задача | 1 | В процес на разработване |
| 6. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения чрез участие в дискусии, работни срещи и др. форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | 1 бр. |
| 7. Контрол върху проектирането, строителството и строителните книжа | брой | 40 000 | 18 576 |
| 8. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | брой | 3 300 | 1543 |
| 9. Спиране и премахване на незаконни строежи | брой | 100 | 31 |
| 10. Извършени услуги в областта на геодезията, картографията и кадастъра | млн. бр. | 2,85 | 1,53 |

3.2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

- Показател № 1 измерва броя на разработени актове, национални приложения и параметри, за които е разходвана определената количествена целева стойност;

- Показател № 2, 3, 4 и 5 измерва броя на разработени методики, за които е разходвана определената количествена целева стойност;

- Показател № 6 измерва броя на проучвания и анализи, за които е разходвана определената количествена целева стойност;

- Показател„Контрол върху проектирането, строителството и строителните книжа“ през отчетния период служителите на ДНСК са извършили общо 18 576 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване. Във връзка с изпълнение на Заповед №РД-13-056/06.03.2018 г. на Началника на ДНСК през периода са извършени проверки и на 79 функциониращи бетонови възела и 17 кариери в цялата страна, с цел превантивен и текущ контрол на местата за добив и производство на строителни продукти. Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 46% от предвиденото по план.

- „Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“ - в резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 1543 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:

Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия, обл.Плевен - Етап І и Довеждащ колектор към ПСОВДоизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на к.к.Боровец, общ.Самоков, Софийска област; Подобряване на водоснабдителната мрежа на Летище Бургас - (Изграждане на водопровод с ПЕВП тръби Ф90 за захранване на съществуващ резервоар за питейно-битови нужди); Канализационно-Помпена станция (КПС)-5 - Главна, напорна канализация до О.Т.31, довеждаща канализация от О.Т.134 и О.Т.73, реконструкция на водопроводната мрежа в кв.9, кв.14, кв.15 и кв.16 - к.к.Св.Св.Константин и Елена, обл.Варна; Водоснабдяване и канализация на част от с.Войняговци, -район Нови Искър, обл.София-град; Реконструкция на водопровод и канализация по бул.Сливница, бул.Дондуков, бул.Васил Левски, гр.София; Канализация и водоснабдяване на кв.Бенковски, район Сердика, гр.София; Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор и водопровод по ул.Любен Каравелов и бул.България-гр.Септември, обл.Пазарджик; Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Старосел, общ.Хисаря, обл.Пловдив; Водоснабдяване на с.Ярджиловци, обл.Перник; Канализация на кв.Делниче и кв.Бор - гр.Батановци, обл.Перник;

Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди Радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема - АЕЦ КозлодуйЙ, с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца; Депо за неопасни производствени отпадъци, гр.Белослав, обл.Варна; Закриване и рекултивация на съществуващо Депо за Битови отпадъци (ДБО)-гр.Главиница, обл.Силистра;

Газификация на гр.Първомай; Газоразпределителна мрежа на гр.Генерал Тошево; Газификация на гр.Варна; Газификация на гр.Русе; Газификация на гр.Асеновград; Газификация на гр.Враца-Газоразпределителна мрежа-ІІ част; Газоразпределителна мрежа на гр.Търговище - Етап 33; Газоразпределителна мрежа на гр.Каспичан - Етап 77; Газоснабдяване на община Марица - Етап І, обл.Пловдив; Газоснабдяване на община Пловдив; Газоснабдяване на община Хасково; Газоразпределителна мрежа на гр.Генерал Тошево; Газификация на гр.Благоевград; Газоснабдяване на община Раковски; Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен - Етап 19; Разширение на ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД за ТУРЦИЯ в участъка Компресорна станция (КС) Лозенец – Очистно, съоръжение (ОС) Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол;

Реконструкция на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Славяни, с.Рупите и с.Генерал Тодоров, общ.Петрич, обл.Благоевград; Реконструкция на въздушна електроразпределителна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла в гр.Долна баня, Софийска обл.; Реконструкция на въздушна електроразпределителна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла в с.Априлово, общ.Горна Малина, Софийска обл.; Кабелно отклонение Ботевград-Ботевград-2-Фаза-2 към строеж: Кабелно отклонение от Оптична кабелна линия Враца - София ОКЛ1 на ДА Електронно управление (ИА ЕСМИС); Реконструкция на Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Фенел на две тройки проводници тип АСО-400 и изграждане на оптична връзка от подстанция Марек до ВЕЦ Рила, гр.Дупница, обл.Кюстендил; Кабел 20 кV от подстанция Стралджа до Възлова станция Ново село, обл.Сливен; Основен ремонт на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Преспа - п/ст Северни Родопи-п/ст Смолян;

Оптична кабелна магистрала Батулци-Николаево-Плевен и локален оптичен кабел Златна Панега; Реконструкция и модернизация на Телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски-Горна Оряховица - Етап ІІ от строеж: Реконструкция и модернизация на Телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП Национална Компания Железопътна инфраструктура (ДП НКЖИ) по обособени позиции;

Локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента, гр.София; Ремонт на бул.Владимир Вазов и бул.Ботевградско шосе, вкл.прилежащите им съоръжения, Надлез Чавдар-стар, гр.София; Основен ремонт на улици в район Аспарухово и район Одесос - гр.Варна; Околовръстен път-гр.Сандански - северна дъга и съоръженията към него; Път І-9 Слънчев бряг - Бургас с изграждане на второ платно;

ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Реконструкция: Аварийно укрепване земно-скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец-РП Соколово - (Подпорна стена); Модернизация на ЖП Участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската ЖП мрежа: Пътен надлез и пътни връзки Стамболийски, Пътен надлез при спирка Ковачево, реконструкция и кабелиране на ВЛ 20 кV Победа и реконструкция на съществуващи водопроводи при спирка Ковачево; Рехабилитация на ЖП участък Стралджа-Церковски - Етап от строеж: Рехабилитация на ЖП Линия Пловдив-Бургас (Фаза 2);

Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, гр.Добрич; Фуражен завод, Силозно стопанство и обслужващи сгради, гр.Добрич; Предприятие за Рафиниране на растителни масла, гр.Ямбол; Предприятие за производство на конструктивни и електрокомпоненти за авиоиндустрията ЛАТЕКОЕР, с.Равадиново, обл.Пловдив и др.

Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 47% от предвиденото по план.

- Показател„Спиране и премахване на  незаконни строежи“ – в изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 31 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Кюстендил, София, Благоевград, Пловдив, Бургас, Ловеч, Монтана, Варна, Русе и др.. Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 31% от предвиденото по план.

- Показател “Извършени услуги в областта на геодезията, картографията и кадастъра“ -  представлява основна дейност на АГКК, заложена в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

3.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации;

- Общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР

3.2.4 Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетният период са разработени и приети следните нормативни актове:

- Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г.). Проектът на наредба е издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и обнародван в ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г.;

- Разработен е проект на Постановление за измeнение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектът на постановление е приет от Министерския съвет и Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г., е обнародвано в ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на политиката – министърът, ресорния заместник-министър, дирекция „Технически правила и норми“, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” допринася за изпълнението на бюджетната програма, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образование, здравеопазване, социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством осем приоритетни оси, както следва:

- Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

- Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

- Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

- Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

- Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

- Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

- Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

- Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

- По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Заложените в програмата стратегически цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие се изпълняват във висока степен. Поради комплексния интегриран характер на политиката за регионално развитие и нейното огромно значение за просперитета на българските региони, МРРБ извърши предварителен преглед и анализ на инструментите за провеждане на политиката за регионално развитие, съгласно основните акценти в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, в който се идентифицираха проблемни области и се отчетоха слабости в настоящия подход за регионална политика. Процесът на сближаване на регионите е с еволюционен характер и изисква целенасочени дългосрочни действия за подкрепа на изоставащите райони. За преодоляването на идентифицираните проблемни области, бе изготвена и утвърдена Пътна карта за нови подходи в политиката за регионално развитие, в изпълнение на която, бяха предвидени действия в посока подобряване на ефективността на провеждане регионалната политика, а именно:

- Предприемането на стъпки за по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2 - важно условие за разработване на стратегическите документи за регионално развитие и впоследствие на разработването на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода след 2020 г., което налага промяна в броя и териториалния обхват на районите от ниво 2. Необходимо е да бъдат създадени силни, жизнени и устойчиви райони, географски обособени и разположени по основни оси на развитие. Районите следва да са така определени, че да са способни да подготвят и провеждат реални регионални политики, посредством нови функции, свързани с управлението на различни инструменти за интегрирано териториално развитие от типа на интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Интегрирани териториални инвестиции и Водено от общността местно развитие. Основната тенденция в регионалната политика е, че на всеки един от регионите трябва да се гледа спрямо негова социално-ресурсна и икономическа осигуреност и потенциалите на развитие, а не да се търси еднакъв тип на развитие навсякъде. Водеща следва да бъде идентичността на региона, която трябва да се ползва спрямо ресурсите и възможностите за интелигентна специализация.

- Съгласно одобрен, през месец януари 2018 г. от Министерски съвет, доклад за предоставяне на мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за представяне на три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в България, бяха предприети стъпки за широкото им обществено обсъждане на национално и регионално ниво.

- Промените в териториалния обхват на районите от ниво 2 и възприемането на новия подход за регионално развитие налагат своевременно да бъде разработена нова Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) с времеви обхват 2020-2030 г., която да замени сега действащата стратегия. В тази връзка МРРБ е предприело действия по разработването на първа част на НСРР, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗРР, а именно подготовка за разработването на социално-икономически анализ на районите, който е и основата за разработване на останалите части на НСРР.

- През отчетния период е изготвен доклад с препоръки и предложения за следните ключови области от политиката за регионално развитие:

  - Институционални реформи – в посока разширяване на функциите, правомощията и състава на регионалните структури в районите от ниво 2, които да изпълняват функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ, както и укрепване на техния капацитет.

  - Системата от стратегически документи - в посока оптимизиране на техния брой и обединяване на документите за регионално развитие и пространствено планиране на национално ниво, на ниво район (NUTS2) и на ниво община (LAU1).

Всички тези стъпки са част от прилагането на нов модел за регионалната политика, който да превърне районите от ниво 2 от статистически, в действащи структурни единици, с увеличен и развит капацитет за прилагане на националната политика за регионално развитие. Освен промените в границите на районите, в принципите и подходите, реформата в регионалната политика изисква институционални промени, промени в броя, обхвата и съдържанието на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, в начините на възлагане, изпълнение и управление, в законодателната рамка за осъществяване на политиката.

Стратегическа цел „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следната оперативна цел и дейности се изпълнява чрез следната оперитивна цел: „Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС“.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;

- Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие.

- Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 723 000 | 1 721 680 | 345 738 |
|  | Персонал | 1 413 000 | 1 413 000 | 262 068 |
|  | Издръжка | 310 000 | 308 680 | 83 670 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 723 000 | 1 721 680 | 345 738 |
|  | Персонал | 1 413 000 | 1 413 000 | 262 068 |
|  | Издръжка | 310 000 | 308 680 | 83 670 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 13 538 |
|  | Финансови корекции за УО в чужбина |  |  | 13 538 |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 16 932 300 | 17 182 300 | 12 792 511 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 3 796 254 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество | 16 932 300 | 17 182 300 | 8 930 176 |
|  | Други международни програми |  |  | 66 081 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 16 932 300 | 17 182 300 | 12 806 049 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 723 000 | 1 721 680 | 359 276 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 18 655 300 | 18 903 980 | 13 151 787 |
|  | Численост на щатния персонал | 200 | 200 | 181 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.1.3.1. Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. към 30.06.2018 г. са както следва:

- 503 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП 2,284 млрд. лв. или 75,7 % от бюджета на програмата;

- Сертифицираните разходи са в размер 272,6 млн. лв. или 9,03% от бюджета на програмата;

- Изплатените средства са в размер на 725,3 млн. лв.

- Приключили са 28 проекта по договори за предоставяне на БФП.

4.1.3.2. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Обща финансова информация:

- Публикувани са 3 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 178 млн. лв. или 5,9 % от размера на програмата;

- 12 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП;

- 52 са сключените договори на обща стойност 314,4 млн. лв., което представлява 10,4 % от бюджета на програмата.

- Изплатените средства са в размер на 196 млн. лв.

- Сертифицирани са разходи в размер на 124 375 407,86 лв. или 4,12 % от бюджета на програмата.

- Приключили са 16 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 22 018 347,49 лв., съответно:

- 1 проект по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

- 11 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

- 4 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2018 г. | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 336 470 015,90 | 89 642 511,85 | 15 819 266,80 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 73 094 594,55 | 19 644 300,76 | 3 466 641,31 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 81 120 385,08 | 12 424 050,31 | 2 192 479,47 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 8 714 250,05 | 1 263 048,44 | 222 890,90 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 788 245,49 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 110 386 465,55 | 38 652 529,45 | 6 821 034,61 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 9 826 183,91 | 5 230 659,26 | 923 057,52 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г. |  | 620 400 140,53 | 166 857 100,07 | 29 445 370,61 |

За периода обхващащ първата половина на 2018 г. са регистрирани 231 бр. сигнали за нередност. От тях по 48 бр. е стартирана процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ, по 25 бр. е установено липса на нарушение, респективно на нередност, а 156 бр. са приключили с установяване на нередности и налагане на финансова корекция. Наложените финансовите корекции са в размер на  8 546 672, 34 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 120 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

- През първото шестмесечие на 2018 г. Управляващият орган обяви 3 процедури за предоставяне на БФП по програмата в съответствие с одобрената ИГРП за 2018 г., както следва:

- Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по Приоритетна ос 2 с общ бюджет 38,2  млн. лв. беше обявена на 27.03.2018 г. Допустимите кандидати са 28-те общини на малки градове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Крайният срок за кандидатстване е 27.08.2018 г.

- Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 с общ бюджет 41,3 млн. лв. беше обявена на 30.03.2018 г. Допустимите кандидати са общини в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Крайният срок за кандидатстване е 30.08.2018 г.

- Процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 с общ бюджет 98,5 млн. лв. беше обявена на 30.04.2018 г. Допустими кандидати по Приоритетна ос 6 на ОПРР са Министерство на културата; общини; институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2023 г.

- През първото шестмесечие на 2018 г. бяха подадени 10 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са сключени 25 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 291,3 млн. лв.

- По обявената през 2017 г. процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ през първото шестмесечие на 2018  г. бяха сключени 26 договора за БФП на стойност 20,2 млн. лв.

- През първото шестмесечие на 2018  г. беше подадено проектното предложение от Министерство на здравеопазването по процедура „Регионална здравна инфраструктура“, което е в процес на оценка от УО.

- По приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ в рамките на процедура „Бюджетна линии за УО на ОПРР“ беше  подадена 1 бюджетна линия, която през отчетния период беше одобрена за финансиране и беше издадена заповед за предоставяне на БФП на стойност 2,9 млн. лв.

- ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти, чрез финансови инструменти в сферите на устойчивото градско развитие, културната и спортна инфраструктура, енергийната ефективност в еднофамилните жилищни сгради и студентските общежития, интегрирания градски транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие и мерките в подкрепа на регионалния туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес. Предвидените средства по програмата за финансови инструменти са в размер на 369,7 млн. лв., като е предвидено тяхното разпределение да бъде направено между три Фонда за градско развитие, инвестиращи в цитираните по-горе направления, както следва: Фонд за градско развитие за София, Фонд за градско развитие за Северна България и Фонд за градско развитие за Южна България.

- В началото на 2018 г. „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира оценката на общо 6-те оферти, получени от кандидати за Фондове за градско развитие банкови и небанкови институции по обявената от него състезателна процедура с договаряне. След извършен преглед на първоначално получените заявления и финализиране на процедурата по due diligence, ФМФИБ даде срок на участниците в процедурата да представят първоначални технически оферти в срок до 1 юни 2018 г., а впоследствие и окончателни в срок до 23 юли 2018 г.

От своя страна, на 27 април 2018 г. УО на ОПРР извърши първа проверка на място във ФМФИБ във връзка с получени годишен доклад за напредък, годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор. На 30 април 2018 г. УО на ОПРР обяви и Насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на туристическите атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с предвидено комбинирано финансиране на проектно ниво с Финансов инструмент и Безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка, на 20 юни 2018 г. съвместно с ФМФИБ бе проведено обучение по процедурата за областните информационни центрове.

- В ОПРР 2014-2020 са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. По проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. Оценката на големия проект е приключена от страна на междинното звено и проверката на процедурата от страна на УО също е завършена. Представено е и Заключително становище, издадено от Jaspers (Completion Note), с което  се гарантира качеството и пълнотата на пакета документация към големия проект. Проектът е изпратен за независима оценка на качеството от Jaspers IQR.

От страна на Jaspers IQR са направени допълнителни консултации относно апликационната форма и съпътстващата документация. Коментарите са отразени и на 29.06.18 г. е представен положителен доклад за нотификация на проекта към ЕК.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. На 10-тото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 са одобрени методология и критерии за подбор на проекти по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4. Изпратено писмо до Министерство на финансите за предварително съгласуване за съответствие с режима на държавните помощи. През отчетния период е публикуван официално пакетът документи за кандидатстване по процедурата като срокът за подаване на проекта е удължен от 30.03.2018 г. на 15.05.2018 г.

В рамките на предварително определения срок – 12.05.2018 г. Министерство на здравеопазването е кандидатствало с подаване на голям проект чрез системата ИСУН 2020. След преглед на пълния пакет документи от страна на УО на ОПРР на 22.05.2018 г. е изпратено писмо с искане за разяснения и отразяване на коментари. На 18.06.2018 г. МЗ чрез системата ИСУН е представил коригирана документация в съответствие с поисканите разяснения и допълнения. Паралелно пълния пакет документация е изпратен и на Jaspers за изготвяне на заключително становище относно качеството на проекта.

С оглед обхвата на предвидените по проекта инвестиции, за чието изпълнение е необходимо да се предвиди достатъчно продължителен период от време и предвид напредналия етап от изпълнение на ОПРР 2014-2020, от страна на МЗ беше публикувана процедура за доставка на 400 линейки. През месец април 2018 г. е получена жалба в КЗК във връзка с обявяването на процедурата. От страна на КЗК са се произнесли в полза на МЗ, след което решението е обжалвано пред ВАС. ВАС се произнася в полза на МЗ, в тази връзка срока за получаване на оферти е удължен до 10.08.2018 г.

4.1.3.3. Отчет на изпълнението на дейностите свързани със стратегическо планиране и програмиране и дейности, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС  за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

- Изготвени са и са одобрени от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2017 г.;

- Проведени са 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Проведена е процедура за избор на изпълнител на социално-икономически анализ на районите в страната;

- Подготовка на доклад и финансова обосновка за оперативно заседание на Министерски съвет, във връзка с влизане в сила на изменение на Закона за морско пространство;

- Участие с презентация в Националния семинар в рамките на Механизма за Син растеж в Черно море;

- Подготовка на проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране, съгласно чл.51б от ЗМПВВППРР;

- Изготвяне на проект на изменение на УП на МРРБ в частта, засягаща функциите на ГД СППРР (допълващи функции във връзка с управлението, наблюдението и контрола на Морско пространствено планиране (МПП) и допълване на щата на отдел СПД);

- Внасяне за разглеждане и одобряване от Министерския съвет на доклад относно определяне на 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната, които да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво, под координацията на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Подготовка и организация на кръгла маса и публични обсъждания за определяне на нов териториален обхват на районите от ниво NUTS 2 .

- Подготвена преписка за внасяне в Министерски съвет на докладите от извършените междинни оценки на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г;

- Изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“;

- Подготовка на техническа спецификация за избор на изпълнител за Изготвяне на междинна оценка на НСРР;

- Изготвен доклад за даване на мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на предложение за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, с оглед отразяване на новия териториален обхват на районите от ниво 2, както и на новия подход в политиката за регионално развитие;

- Подготовка и изпращане на коментари по одитен доклад на Сметна палата;

- Подаване на формуляр за кандидатстване във връзка с обявена от ЕК покана за израз на интерес за участие в пилотен проект за ускоряване изграждането на административен капацитет за програмния период след 2020 г.;

- Приключване на писмена процедура на Комитета за наблюдение за одобряване на изменение на Таблица 27 в ОПРР 2014-2020 и нотификация към ЕК;

- Проверка на капацитета на Междинните звена в Столична община, община Видин, община Плевен, община Димитровград и община Разград – извършване на проверки на място в периода 30.03.2018 г. – 03.04.2018 г. Изготвяне на финален доклад от извършени проверки на капацитета на Междинните звена във връзка с изпълнението на констатациите;

- Внасяне в Министерски съвет на проект на Решение за одобряване на Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

- Подготовка на материали и провеждане за заседание на Комитета за наблюдение-май 2018 г;

- Изпълнени са  планираните дейности по проекта MARSPLAN- BS;

- Един от ключовите ангажименти на МРРБ по време на Българското председателство на Съвета на ЕС беше свързан с териториалното сближаване и градската политика и координиране на работата в тези две сфери, съвместно с държавите-членки и Европейската комисия. Тази форма на междуправителствено сътрудничество е в тясна връзка с Председателството на Съвета на ЕС както по силата на Договора от Лисабон, който поставя териториалното сближаване като основна цел на Съюза, така и по силата на Градския дневен ред за ЕС, приет в Амстердам през м. май 2016 г., който определя градското развитие като хоризонтален въпрос за всички секторни европейски политики между държавите в ЕС. В рамките на Българското председателство бяха организирани следните срещи:

- Съвместна среща на експертно ниво на Мрежата на националните контактни точки в областта на териториалното сближаване (NTCCP) и Групата за градско развитие (UDG), 28 февруари 2018 г.;

- Среща на експертно ниво на Групата за градско развитие, 1 март 2018 г.;

- Съвместна среща на Генералните директори, отговорни за териториалното сближаване и на Генералните директори, отговорни за градското развитие, 19 април 2018 г.;

- Среща на Генералните директори, отговорни за градското развитие, 20 април 2018 г.

Съвместните срещи в областта на териториалното сближаване и градското развитие са първите по рода си и бяха организирани по инициатива на Българското председателство. МРРБ постави за дискусия на ниво ЕС ключови въпроси за регионалното и териториално развитие на страната, които ще бъдат полезни и при изпълнението на програми през следващия програмен период след 2020 г. В резултат на проведените срещи беше постигнато утвърждаване на интегрирания подход за градско развитие като подходящ инструмент в кохезионната политика и за следващия програмен период, като се очаква разработените в рамките на програмата ЕСПОН специални документи за инструменти за полицентрично развитие и за териториални индикатори за интегрирани инвестиции да бъдат взети предвид в дискусиите за бъдещето на политиката на ЕС в областите на териториално сближаване и градско развитие. Беше призната важността на полицентричното териториално развитие и ролята на малките и средните градове за постигането му. Беше проведена фокусирана дискусия върху необходимостта от по-голяма гъвкавост при изпълнение на интегрирани инвестиции и въвеждането на нови специални индикатори за отчитане на комплексни инвестиции в териториите, което очакваме да намери своето отражение в регламентите за следващия програмен период.

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС беше проведено 3-то заседание на групата Приятели на Председателството – Интегрирана морска политика към Съвета на Европа.

4.1.3.4. Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва

- Програми за териториално сътрудничество 2007-2013

- СОП Черноморски басейн 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 2 296 евро (4 491 лв.).

- Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – подписани са общо 39 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 3 911 892 евро (7 650 996 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 3 535 805 евро (6 915 433 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 43 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 2 514 307 евро (4 917 557 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 896 930 евро (1 754 243 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 - подписани са общо 48 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 1 798 649 евро (3 517 852 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 2 836 190 евро (5 547 105 лв.).;

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - за периода от началото на изпълнение на програмата до юни 2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер от 11 608 533,44 лева. Разплатените средства по 3 сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 2 117 859 лв.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - сключени са 32 договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 2 702 623 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – за отчетния период са сключени 17 договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 1 276 633 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ДУНАВ 2014-2020 - сключени са 57 договора за национално съфинансиране с български партньори, по които са разплатени авансови плащания на стойност 1 663 973 лева. За отчетния период общия размер на разплатените средства за национално съфинансиране е в размер на 63 157 лв.

- ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 2 договора за предоставяне на национално съфинансиране. Няма разплатени средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период има 2 сключени договора за предоставяне на национално съфинансиране. За периода няма разплатени средства по сключените договори за национално съфинансиране.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели за изпълнение |  | Мерна единица |  | Целева стойност |  | Отчетено с натрупване към 30.06.2018 г. |  | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2018 г. |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование |  | лица |  | 76 571 |  | 6 677 |  | 6 677 |
| Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура |  | лица |  | 2 264 |  | 167 |  | 167 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление |  | домакинства |  | 10 585 |  | 0 |  | 0 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради |  | kWh/година |  | 83 682 347 |  | 244 970,00 |  | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) |  | тонове CO2 екв. |  | 89 054 |  | 38,9 |  | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) |  | тонове CO2 екв. |  | 13 927,73 |  | 0 |  | 0 |
| Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт |  | километри |  | 30,47 |  | 0 |  | 0 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя |  | хектари |  | 172 |  | 7,26 |  | 7,26 |
| Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони |  | квадратни метри |  | 3 184 724 |  | 33 174 |  | 33 174 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони |  | квадратни метри |  | 27 274 |  | 0 |  | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) |  | квадратни метри |  | 94 911 |  | 0 |  | 0 |
| Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони |  | жилища |  | 560 |  | 0 |  | 0 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги |  | лица |  | 264 383 |  | 0 |  | 0 |
| Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура |  | лица |  | 1 353 |  | 0 |  | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) |  | домакинства |  | 2 316 |  | 0 |  | 0 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) |  | kWh/година |  | 56 963 073 |  | 7 029 589,00 |  | 6 726 289,00 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) |  | тонове CO2 екв |  | 40 413 |  | 1 947,11 |  | 1 885,80 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) |  | лица |  | 103 876 |  | 831 |  | 408 |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) |  | лица |  | 3 071 |  | 315 |  | 315 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ |  | лица |  | 7 245 677 |  | 0 |  | 0 |
| Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ |  | обекти |  | 232 |  | 0 |  | 0 |
| Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) |  | брой |  | 400 |  | 0 |  | 0 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование |  | лица |  | 408 |  | 0 |  | 0 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация |  | обекти |  | 138 |  | 0 |  | 0 |
| Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции |  | посещения/година |  | 482 034 |  | 0 |  | 0 |
| Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение |  | брой |  | 18 |  | 0 |  | 0 |
| Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища |  | километри |  | 665 |  | 0 |  | 0 |
| Осигурени заплати за служители на пълен работен ден |  | брой |  | 157 |  | 138 |  | 138 |
| Обучени служители на бенефициентите |  | брой |  | 4000 |  | 1 849 |  | 302 |
| Проведени информационни кампании и дейности за публичност |  | брой |  | 60 |  | 55 |  | 10 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател 1: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой |  | 9 |  | НП |  | 9 |  |
| Показател 2: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брои |  | 24 |  | НП |  | 14 |  |

* Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са изготвени общо 9 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:

  - Подготвен 1 бр. доклад и финансова обосновка за оперативно заседание на Министерски съвет, във връзка с влизане в сила на изменение на Закона за морско пространство.

  - Подготвен  1 бр. доклад относно определяне на 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната, които да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво, под координацията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  - Изготвен 1 бр. доклад за картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие.

  - Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2017 г.

Показател : Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са проведени 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Проведена Кръгла маса във връзка с провеждането на обществено обсъждане за определяне на нов териториален обхват на районите от ниво NUTS 2.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат подпомогнати след подобряване на инфраструктурата.

Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 7 085 лица;

Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите годишни стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради  – 7 274 559,00 kWh/година;

Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи,които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 33 174,00 м2;

Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя  – 7,26 хектари.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

- Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.

- Информация за проекти на ГД „СППРР“

- Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море  Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта. Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015,74 евро, от които:

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (377 134 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи;  от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

Основните цели на проекта са:

- Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);

- Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;

- Развитие на сътрудничеството със страните  от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;

- Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;

- Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;

- Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;

- Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.

Общата продължителност на проекта е 32  месеца – от 14.08.2015 г. до 13.02.2018 г.

За отчетния период са постигнати следните резултати:

- Всички основни цели по проекта са успешно изпълнени.

- Подготовка и изпращане до румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на окончателен доклад (технически и финансов) за изпълнение на дейностите по проект MARSPLAN-BS.

Общо изразходваните средства по проекта за периода януари – юни 2018 г. са  6 320,94 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва:

- до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните й правомощия като изпълнителна агенция по проекта;

- 20% от страна на бюджета на МРРБ и допълнително разходите за данък добавена стойност (ДДС).

- Фонд „Солидарност” - като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието.  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

- По заявление 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.

- По заявление 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над 3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.

- По заявление 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720, 13 лв.- изцяло финансиране по фонд „Солидарност” на ЕС.

- На 11.01.2018 г. България подаде към Европейската комисия заявление 2018BG16SPO001 за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г. на територията на Област Бургас. Процедура по оценка на заявлението от страна на ЕК е приключи. На 31.05.2018 г. Комисията официално предложи мобилизираното на фонд „Солидарност“ на ЕС и предоставяне на помощ в размер на 4.4 млн. лв. Европейският парламент и Съветът започнаха бюджетната процедура по одобрение на предложената помощ.

- Информация за програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 01.01 - 30.06.2018 г.

Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

Програмите за ТГС България – Сърбия, България – Турция и България – Македония 2007-2013 приключиха своето изпълнение към 31.12.2016 г.  Основните дейности за периодa 01.01-30.06.2018 г. и по трите програми са свързани с подготовка и подаване на окончателните заявления за плащане към Европейската комисия (ЕК). В рамките на отчетния период са проведени проверки за устойчивост на бенефициенти съгласно одобрения график, актуализирани са данните в документите за приключване на програмите съвместно с Одитния орган и Сертифициращия орган. В края на месец март пакетът с документи по всяка от програмите е изпратен в ЕК.

Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-30.06.2018 г.

По програмата са обявени три покани за набиране на проектни предложения. Към 30.06.2018 г. са сключени 100 договора за финансиране на стойност от 156 741 012 евро, като 77 проекта на стойност от 135 593 810 евро са в изпълнение, 22 проекта на стойност от 20 021 591 евро са приключили своето изпълнение, а един проект е прекратен. Продължава сключването на договори по третата покана за набиране на проектни предложения.

Финансов напредък:

За периода от началото на изпълнение на програмата до юни 2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 11 608 533 лева. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 2 117 859 лв.

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

По програмата се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект е за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро, с партньори от българска страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро. Партньори от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия.

По втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора), като всички договори за субсидия са подписани. Проектите са в процес на изпълнение.

През 2017 г. беше обявена и четвърта покана за финансиране на стратегически проект, който включва следните бенефициенти от българска страна: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, Източнобеломорска и Западнобеломорска басейнова дирекция, МОСВ, Национален институт по метеорология и хидрология и областна администрация Благоевград. Общият бюджет на проекта е 5 500 000 евро. В рамките на удължения краен срок (15 декември 2017 г.) беше подадено стратегическото проектното предложение, което беше одобрено за финансиране от Комитета за наблюдение на програмата и предстои подписване на договор.

Финансов напредък

Към 30 юни 2018 г. са извършени авансови плащания по сключените договори за национално съфинансиране, в размер на 8 720 618 лв. През отчетния период са разплатени средства за авансови плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 2 702 623 лв.

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата

34 102 256 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2018 г.

От подписаните общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 36 договора. Останалите 3 приключиха своето изпълнение през настоящия отчетен период.

През отчетния период са извършени верификация на разходите на българските партньори и плащания по постъпилите авансови, междинни и финални искания за плащания, като са подадени общо три доклада по сертификация към Сертифициращия орган.

Втората покана за набиране на проектни предложения е обявена на 22.01.2018г. с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018 г. са подадени 235 проектни предложения, които са в процес на оценка. Оценката на административно съответствие и допустимост се очаква да приключи до края на м. юли 2018 г.

Финансов напредък

Общия размер на разплатените средства за отчетния период е на стойност 3 911 892 евро (7 650 996 лв.).

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата: 29 642 896 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2018 г.

В изпълнение са общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро, финансирани по първата покана за набиране на проектни предложения.

През отчетния период са извършени верификация на разходите на българските партньори и плащания по постъпилите авансови, междинни и финални искания за плащания. Подадени са общо три доклада по сертификация към Сертифициращия орган.

Втората покана за набиране на проектни предложения е обявена на 10.01.2018 г. с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. От тях 86 са преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост и преминават към техническа оценка и оценка на качеството.

Финансов напредък

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 2 514 307 евро (4 917 557 лв.).

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Македония

Общ бюджет на програмата: 19 461 690 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01 - 30.06.2018 г.

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 38 договора. Останалите 10 приключиха своето изпълнение през настоящия отчетен период.

След проведени редица срещи и разменена кореспонденция, в т.ч. и с ЕК беше решен проблема със закъснението в изплащането на националното съфинансиране от страна на македонската държава. Дължимите средства бяха изплатени до 31.03.2018 г. и едновременно с това започна регулярно изплащане на националното съфинансиране към бенефициентите от македонска страна.

През отчетния период са извършени верификация на разходите на българските партньори и плащания по постъпилите авансови, междинни и финални искания за плащания, като са подадени общо два доклада по сертификация към Сертифициращия орган.

Втората покана за набиране на проектни предложения е обявена на 09.02.2018г. с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018г. са подадени 162 проектни предложения, които са в процес на оценка. Оценката на административно съответствие и допустимост се очаква да приключи до края на м. юли 2018г..

Финансов напредък

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 1 798 649 евро (3 517 852 лв.).

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

На заседание на Комитета за наблюдение на 30.01.2018 г. бяха одобрени 23 проекта за финансиране по първата покана за набиране на проектни предложения, с участието на 20 български партньора, като предстои подписване на договорите за финансиране. В ход е подписване на договорите за финансиране.

Изразходвани средства за отчетния период

няма

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата:39 727  652 евро

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

По първа покана за набиране на проектни предложения са одобрени 37 проекта (с участието на 50 български партньора), на обща стойност около 32,5 млн. евро, от които около 6,9 млн. евро е бюджета на българските партньори, в т.ч. 1 млн. евро национално съфинансиране. Към момента са сключени 45 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 048 805  лв.

Финансов напредък

За отчетния период са извършени авансови плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 276 633 лв.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

По първата покана са одобрени за финансиране общо 54 проекта на обща стойност над 188 млн. евро, в които участват 62 български партньора с общ бюджет над 8 260 240 евро, от който 1 201 393 евро национално съфинансиране. Към момента са сключени 59 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 303 716,10 лв. лв.

По втората покана са подадени общо 127 проектни предложения. Комитета за наблюдение на програмата одобри 22 проектни предложения, включително 14 предложения с участие на 17 български партньори, от които 1 Водещ партньор. Очаква се подписване на договорите за финансиране до края на  2018 г.

Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. Подадени са 65 проектни предложения. Очаква се подписване на договорите за финансиране в края на 2018 г.

Финансов напредък

За периода от началото на изпълнение на програмата до юни 2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер от 1 663 973 лева. За отчетния период общия размер на разплатените средства за национално съфинансиране е в размер на 63 157 лв.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

По първата покана сe изпълняват проекти с 13 български партньори, с които са подписани договори за национално съфинансиране през 2016 г. Общият бюджет на българските партньори в поканата е 2 135 951 евро, от който 320 393 евро национално съфинансиране.

По втората покана се изпълняват проекти с 9 български партньори, с общ бюджет 1 260 254 евро. Сключени са договори за предоставяне на национално съфинансиране с всички партньори на стойност 369 721  лв.

По третата покана - бяха одобрени за финансиране 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73,5 млн. евро, в т.ч. проектите с българско участие (8 проекта с участие на общо 9 български партньори). В ход е подписване на договорите за финансиране.

Четвъртата покана беше отворена в периода 7.05 - 22.06.2018 г. Получени са 170 проектни предложения. В ход е оценка на предложенията.

Финансов напредък

За отчетния период няма разплатените средства за национално съфинансиране. Към 30 юни 2018 г. са извършени авансови плащания по сключените договори за национално съфинансиране, в размер на 716 680 лв.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата

Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

Програмата е структурирана в пет „специфични цели“(СЦ), които се изпълняват чрез един  единствен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) по програма ЕСПОН 2020 посредством изпълнението на годишни работни планове.

По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 13 приложни изследвания, като 6 от тях приключиха  в края на 2017 г., едно ще приключи през 2018 г. и 6 през 2019 съгласно одобрения график.

По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 9 целеви анализи, от които 3 приключиха през 2017 и 6 ще приключат до края на 2018 г.

По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.

По Специфична цел 4 (СЦ4) “Разпространение и ползване на териториални данни“ са изработени и разпространени над 10 публикации.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г.

В рамките на финансираните проекти по първата покана за набиране в 4 проекта участват 4 български партньори с общ бюджет 110 000 евро. По втората покана в 2 от финансираните проекти участва български партньор - Столична община, като участието им продължава и във втора фаза на изпълнение на проектите. Точният бюджет предстои да бъде определен след подписване на приложимите по програмата документи.

В периода 14.09.2017 г. – 10.01.2018 г. беше отворена покана за проектни предложения за „Мрежи за трансфер на добри практики“, насочени към адаптиране и обмен на установени добри практики между градовете на ЕС, в резултат на която са  одобрени за финансиране 25 мрежи за етап 1. От България участват 2 партньора - община Бургас в проекта BLUACT и община Троян в проекта Bio-Canteens.

Финансов напредък

За отчетния период няма разплатени средства за национално съфинансиране Към 30 юни 2018 г. са извършени авансови плащания по сключените договори за национално съфинансиране, в размер на 47 343 лв.

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

4.1.7. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

През първото полугодие на 2018 г. дирекция „Жилищна политика“ разработи окончателен вариант на Национална жилищна стратегия 2018 – 2030 г. Стратегията е рамков документ за развитието на жилищния сектор, който съдържа пакет от цели на държавната жилищна политика, средствата за постигането им и отговорностите на всички заинтересовани страни – гражданите, държавата, общините, частния и неправителствения сектор. В процес е общественото й обсъждане на интернет страницата на Министерски съвет.

4.2.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,

времеви)

| Показатели | Мярка | Целева стойност общо за Програмата | Отчет от стартиране на Програмата | Отчет за I-во полугодие на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Въведени в експлоатация жилищни сгради | бр. | 2022 | 1272 | 259 |
| Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища | бр. | 147 761 | 86 498 | 19 893 |
| Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | бр. | 340 705 | 172 992 | 41 314 |

Съгласно условията на подписаното споразумение за извършване на разплащания между МРРБ и Българска банка за развитие АД (ББР), въведените в експлоатация жилищни сгради, за които са получени Протоколи по чл. 12 от Договорите за целево финансирани са общо 1 019 броя, като за отчетния период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.  са общо 462 бр.

4.2.3. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 360 800 | 360 800 | 194 295 |
|  | Персонал | 278 800 | 278 800 | 183 778 |
|  | Издръжка | 82 000 | 82 000 | 10 517 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 360 800 | 360 800 | 194 295 |
|  | Персонал | 278 800 | 278 800 | 183 778 |
|  | Издръжка | 82 000 | 82 000 | 10 517 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 90 000 | 90 000 | 0 |
|  | Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение | 90 000 | 90 000 |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 90 000 | 90 000 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 450 800 | 450 800 | 194 295 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 450 800 | 450 800 | 194 295 |
|  | Численост на щатния персонал | 25 | 25 | 16 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.4. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Целта на програмата е да се осигури съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България и да се оказва съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, от компетентността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ и стартирали в предходни години. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги.

АПИ изпълнява държавната политика в областта на  стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г, са определени в съответствие с целите на стратегията от Лисабон и цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Увеличение на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси.

- Договори за строителство, към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

- Продукт/услуга: Изграждане и въвеждане в експлоатация на ТОЛ система

На 15.01.2018 г. бе подписан договора за изпълнение на проекта „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

Със заповед на председателя на УС беше създаден екип за управление на проекта (ЕУП) и са сформирани тематични работни групи, а именно:

-	работна група „Дата-център (Център за управление)“

-	работна група „Крайпътна инфраструктура“

-	работна група „Тестване и предаване на системата“

-	работна група „Плащания и фактуриране“

-	работна група „Тол-таксуване и правоприлагане“

Предвид спецификата на дейността по изграждане на ТОЛ системата АПИ привлече външни висококвалифицирани експерти със задълбочени познания в сферата на информатиката и телекомуникационните технологии.

През м. май 2018 г. е подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с Международната банка за възстановяване и развитие.

Изградена е оптична свързаност между основен и резервен център за управление.

Одобрени са техническите проекти за преустройства на части от сградите избрани за основен и резервен Дата център, предстои издаване на разрешение за строеж.

Сключени са предварителни договори за присъединяване на двата центъра с ЧЕЗ.

Извършени са огледи съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“, Изпълнителя и АПИ относно изграждането на оптичните трасета до ГКПП

Извършени са огледи съвместно с „Агенция Митници“, Гранична полиция, Изпълнителя и АПИ относно разполагането на 30 бр. мобилни контейнери за правоприлагане и продажба на тол продукти по ГКПП-та.

Представени са локациите на новите 100 стационарни контролни точки, като в момента се извършат огледи от страна на Изпълнителя;

Избрани са пилотни точки, които да бъдат оборудвани с цялата техника за стартиране на тестване на системата.

Представени са типови проекти за различните типове рамки за разглеждане от ЕТИС и издаване на разрешение за строеж.

Разгледана и одобрена стратегия за тестване и предаване на система.

Проведени срещи с представители на БНБ, Министерството на финансите, Борика, КАПШ и АПИ за доуточняване на концепцията за плащания. Изпратено е писмо на 15.06.2018 г. до Министерство на финансите, относно искане за становище за закупуване на е-винетка и до-зареждане на баланса по сметка с банков трансфер. Практиката в световен мащаб при изградени тол системи в Европа е, че този метод на плащане на гореизброените тол продукти с банков трансфер не се препоръчва, като МФ остави възможност на АПИ да реши дали да изключи възможността за плащане чрез банков трансфер, при наличието на много сериозни основания от страна на изпълнителя и базирайки се на международната практика. Предстои УС на АПИ да вземе решение за ограничаване на банковите трансфери за закупване на е-винетка и до-зареждане на тол баланса, като след това решение ще бъде окончателно одобрена концепцията за плащания.

Изготвена техническа документация за стартиране на обществена поръчка за избор на оператор във връзка предоставяне на услуги свързани с приемане на платежни карти в тол системата, като се очаква тя да стартира не по- късно от 09.07.2018 г.

Одобрена е стратегия за събиране на тол – такси.

Представена на 13.06.2018 г окончателна версия на стратегията за правоприлагане, като екипа от Световна банка има забележки, които се доизясняват от страна на КАПШ и АПИ. Предстои нейното финално одобрение.

В процес на дискусии е темата касаеща правоприлагането (контрола) на всички видове превозни средства във вътрешността на страна и на ГКПП. Към момента тази дейност се осъществява от МВР.

ГИС - сегментиране на РПМ  за нуждите на тол-таксуването и бъдещо управление на обхвата на тол-таксуване.

Аналитична дейност и подготовка на проект на първоначален обхват на таксуване. Създадена е работна група за изготвянето на проект на база на основни относими характеристики, състояние на пътищата и пътните настилки, автомобилни потоци (основно тежкотоварен), вероятни възможности за релокация на потенциален за таксуване трафик към алтернативни маршрути и др.

Оценка на активи (пътната инфраструктура и съоръжения) за целите на калкулация на тарифите. (Както е известно- калкулацията на тарифните ставки при тол-таксуването се базира и на инвестиционните разходи, за разлика от винетните такси, калкулиращи се единствено на база разходи по поддържане на съответните инфраструктури);

Изготвен списък и график със съответните отговорници за подготовка на обществени поръчки, нужни за оперирането на тол-системата.

В процес на предложения за изпълнение на дейности и функциониране на ТОЛ системата:

- Иницииране на промяна на Закона за пътищата за създаването на ново звено „Национално тол управление“ в АПИ, като по този начин, ще се даде възможност за навременното наемане на служители, нужни за тестването, приемането и оперирането на тол-системата;

-	Приемане от НС на всички изготвени нормативни промени свързани с оперирането на тол-системата (до края на юли 2018 г.);

-	Одобряване на внесения в МРРБ документ за определяне на обхват на републиканската пътна мрежа, която ще подлежи на тол таксуване;

-	Изготвяне на комуникационна стратегия и план за действие за информиране на бъдещите ползватели на тол-системата;

-	Определяне на правоприлагащия орган във вътрешността на страната и на ГКПП.

- Продукт/услуга: Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти

Във връзка с управлението на републиканските пътища Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство, тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.

Съгласно ЗБРБ за 2018 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер 52 650 500 лв. Съгласно уточненият план към м. юни 2018 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са 52 303 023 лв. Към 30.06.2018 г. са усвоени 9 041 047 лв.

За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ средствата съгласно уточненият план към м. юни  2018 г. са в размер на 40 237 935 лв., а изпълнението към 30.06.2018 г. е 16 759 211  лв.

- Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

- Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

- Продукт/услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело,                 Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани предложения от общините Видин, Габрово, Кресна и Карлово за изменение на пътно трасе, утвърдено в списъка на общинските пътища, и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска, и обратно. С Решения № 45/31.01.20118 г. и № 353/25.05.2018 г. на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища. Също така с Решения № 119/22.02.2018 г., № 174/22.03.2018 г. и № 217/05.04.2018 г. на Министерския съвет е променена собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно, като участъци от републиканската пътна мрежа стават общинска собственост, а общински трасета преминават към републиканската пътна мрежа. В резултат на промените в собствеността са извършени промени и в списъка на републиканските пътища. Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата ще продължи и през следващото шестмесечие на 2018 г.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти - строително-монтажни работи (СМР), консултантска              дейност, в т.ч. строителен и авторски надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включен за финансиране е преходен обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. Обекта предстои да бъде завършен през настоящата година. Предстои завършването на строително-монтажни работи и обекта да бъде въведен в експлоатация през второто шестмесечие на 2018 г.

4.3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 5 |
| 2. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 3,900 | 4,100 |
| 3. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 2 |

Заб. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линейните обекти се отчита, когато за обекта е                     издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на  общинските пътища и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е  количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските администрации и техническите и работни проекти на обектите.

4.3.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 42 336 700 | 47 336 700 | 25 973 680 |
|  | Персонал | 21 695 700 | 21 013 067 | 10 596 990 |
|  | Издръжка | 17 993 800 | 23 676 433 | 14 769 744 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 2 647 200 | 606 946 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 42 336 700 | 47 336 700 | 25 973 680 |
|  | Персонал | 21 695 700 | 21 013 067 | 10 596 990 |
|  | Издръжка | 17 993 800 | 23 676 433 | 14 769 744 |
|  | Капиталови разходи | 2 647 200 | 2 647 200 | 606 946 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 286 725 600 | 293 204 701 | 207 470 337 |
|  | Издръжка и други текущи разходи |  | 275 940 |  |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 185 926 600 | 182 615 720 | 170 121 810 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 605 000 | 605 000 |  |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 90 155 000 | 90 100 958 | 25 800 258 |
|  | Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) | 39 000 | 39 000 | 25 075 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 104 077 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 9 568 083 | 10 419 117 |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 50 595 996 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 23 348 249 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 27 247 747 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 286 725 600 | 293 204 701 | 258 066 333 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 329 062 300 | 340 541 401 | 233 444 017 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 329 062 300 | 340 541 401 | 284 040 013 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 401 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка са в размер на общо 183 848 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 170 122 хил. лв. и съставляват над 90% от общо извършените разходи за издръжка. Уточненият план към м.юни 2018 г. за дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ е в размер на 182 616 хил. лв, като разходваните средства по отчетни данни са над 90%.

За дейности по зимно поддържане са разходвани средства в размер на 70 016 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 925 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 3 019 хил. лв. и 297 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, а остатъка е изразходван за дейности свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата републиканска пътна мрежа (РПМ). Усвоените средства по райони са, както следва:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ - 21 211 хил. лв.;

- Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 23 734 хил. лв.;

- Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ - 19 698 хил. лв.;

- Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 15 208 хил. лв.;

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/ - 22 181 хил. лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ - 28 583 хил. лв.

- Автомагистрали:

АМ Хемус /София, Ловеч/ - 21 278 хил. лв.;

АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 5 625 хил. лв.;

АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 7 244 хил. лв.;

АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 259 хил. лв.;

АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 452 хил. лв.;

АМ Марица Хасково – 1 729 хил. лв.;

АМ Люлин и АМ Струма – 2 753 хил. лв.

За други дейности свързани с поддържането на РПМ /по други договори/ - 167  хил. лв. В началото на 2017 година бе направен оглед на всички съоръжения по републиканските пътища, резултатите бяха обобщени от Института по пътища и мостове, от които е видно, че  триста шестдесет и две съоръжения са в пред-аварийно състояние.

С Постановление на Министерски съвет № 63/ 26.04.2018 г. са възстановени разходи в размер на 1 284 858 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респ. АПИ за извършени дейности и разплатени сертификати и фактури за спешни и неотложни аварийни работи по републиканската пътна мрежа, за които е изпратена документация за кандидатстване от МКВП към МС.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са разходвани средства за лихви по ДИЗ в размер на 10 419 хил. лв. и погашения по ДИЗ – 27 095 хил. лв. Съгласно писмо на министъра на МРРБ са утвърдени средства за 2018 г. за лихви по държавните инвестиционни заеми в размер на 21 018 хил. лв., а за погашения по заеми – 52 405 хил. лв.

От реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени приходи в размер на 2 988 лв.

- Разходи за основен ремонт

За бюджет 2018 г. средствата предвидени за основен ремонт съгласно уточнения план към м. юни са в размер на 52 303 023 лв. Извършените разходи са в размер на 9 041 047 лв.

- За изпълнение на спешни и аварийни дейности по Аварийна програма на АПИ разплатените средствата към 30.06.2018 г. са в размер на 12 450 лв. В програма Аварийни ремонти са включени следните обекти, чийто етап на изпълнение е както следва:

- Път II-14, О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България, в участъка от км 10+100 до км 10+260. За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори, за стартиране на строителството. Има издадено разрешение за строеж. Обектът ще се изпълнява и финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. На 02.05.2018 г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). До верифициране на средствата от УО на ОПОС, необходимия финансов ресурс за обекта ще се осигурява от бюджета на програма Аварийни ремонти.

- Републикански път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000 - Укрепване на свлачище. През 2018 г. предстои обявяване на обществена поръчка за изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор. Обектът ще се изпълнява и финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. На 02.05.2018 г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). До верифициране на средствата от УО на ОПОС, необходимия финансов ресурс за обекта ще се осигурява от бюджета на програма „Аварийни ремонти“. Към настоящият момент за обекта са разплатени средства в размер на 12 450 лв. за извършване на дейност ППР.

- Републикански път І-3 "Бяла - Ботевград" при км 41+280 - Укрепване на свлачище  при с. Козар Белене.  Възложени са проучвателно-проектантски дейности. Към настоящия момент обектът е на фаза Вариантни решения. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия по провеждана на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор за обекта.

- Републикански път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200 -  Укрепване на свлачище. Предвидени са средства за разплащане на възложените през 2015 г. проучвателно-проектантски дейности, след приемане на Технически проект за обекта от страна на Възложителя. Проектната документация на фаза Технически проект ще бъде разгледана от експерти от АПИ и при наличие на положителни становища ще бъде приета от ЕТИС на АПИ.

- Републиканкси път I-4 /Е-772/ "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна - Укрепване на свлачище. Предстои провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор.

- Републикански път I-6 "Кюстендил - Радомир - Перник" при км 72+300 - Укрепване на свлачище. Предстои подписване на договор с избраните изпълнители за извършване на проучвателно-проектантски дейности и строителен и авторски надзор.

- Републикански път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - Укрепване на свлачище. Към настоящия момент, са изготвени техническите изисквания за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на дейности по извършване на проучвателно-проектантски работи и упражняване на авторски надзор за обекта. След съгласуване на документацията с МРРБ, процедурата ще бъде обявена.

- Републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+680 до км 371+880 - Укрепване на свлачище. Открита е обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и упражняване на авторски надзор. Има внесена жалба за обекта, което възпрепятства финализиране на процедурата. Предстои обявяване на нова обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна". Към настоящия момент, се подготвят техническите изисквания за възлагане на обществената поръчка.

- Път III-181 "СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема от км 11+391 до км 12+093 - Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно. През 2017 г. е възложена актуализация на Технически проект разработен и приет през 2011 г. Към настоящият момент, проектната разработка се разглежда от експерти от АПИ и при наличие на положителни становища, същата ще бъде разгледана от ЕТИС на АПИ. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия по провеждана на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор за обекта.

- Републикански път III-862 "Първенец - Лилково" при км 8+100 и км 8+500 - Укрепване на свлачище. През 2017 г. е възложена актуализация на Технически проект разработен и приет през 2012 г. Към настоящият момент, проектната разработка се разглежда от експерти от АПИ и при наличие на положителни становища, същата ще бъде разгледана от ЕТИС на АПИ. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия по провеждана на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор за обекта.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) като допустим кандидат за изпълнение на укрепителни и превантивни мерки и дейности за обекти от републиканската пътна мрежа по процедура № BG16M1OP002-4.003 “Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (включително по републиканската пътна мрежа)“ по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. на 27.06.2018 г. внесе второто си проектно предложение за кандидатстване на отпускане на ВФП за пет от посочените по – горе обекти, а именно: Републикански път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200 -  Укрепване на свлачище; Републиканкси път I-4 /Е-772/ "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна - Укрепване на свлачище; Републикански път I-6 "Кюстендил - Радомир - Перник" при км 72+300 - Укрепване на свлачище; Републикански път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - Укрепване на свлачище; Републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+680 до км 371+880 - Укрепване на свлачище.

- За дейности по основен ремонт 2018 г. за извършване на строителство, упражняване на СН и АН по време на строителството за отчетният период са разплатени средства в размер на 8 995 585 лв. В етап на изпълнение са следните обекти:

- Основен ремонт (рехабилитация) на АМ Черно море, виадукт "Звездица" от км 2+511 до км 2+911. 	Подписани са договори за изпълнение за СМР /2 891 293 лв./, строителен  и авторски надзор /145 896 лв./. На 18.04.2018 г. е подписан Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка. Разплатени са 262 845 лв. авансово плащане за СМР.

- Укрепване на Път ІІ-59, Момчилград - Крумовград – Ивайловград,  участък от км 18+250 до км 18+820.  За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството на обща стойност 2 050 977 лв. Срокът за изпълнение на обекта е 190 календарни дни. Издадено е  разрешение за строеж с № РС-22/ 08.05.2018 г. влязло в сила на 09.06.2018 г. и внесено в АПИ с писмо на МРРБ № 04-16-1206/ 15.06.2018 г. Предстои подписване на протокол обр. 2а. Разплатени са 25 671 лв. за проектиране.

- Път II-99 Бургас – Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол). Строителството е приключило. Подписан е Акт обр.15 на 23.01.2018 г. Издадено е удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър. Предстои назначаване на ДПК. Разплатени са 94 464 лв. Остават за разплащане – 4 951 лв. за строителен надзор след Разрешение за ползване.

- Път II-99 Бургас – Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско). Строителството е приключило. Подписан е Акт обр.15 на 23.01.2018 г. Издадено е удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър. Предстои назначаване на ДПК. Разплатени са 161 618 лв. Остават за разплащане – 5 631 лв. за строителен надзор след Разрешение за ползване.

- Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458. През периода са подписани договори за изпълнение на СМР /678 767 лв./  и  за изпълнение на консултантска услуга – строителен надзор /11 040 лв./. Издадено е разрешение за строеж с №РС-33/ 16.05.2018г., влязло в сила на 20.06.2018г. и входирано в АПИ от МРРБ с писмо вх.№04-16-1273/ 25.06.2018 г.

- Основен ремонт на тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ София - Кулата. През периода са подписани договори за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на стойност 3 212 721 лв. и за изпълнение на консултантска услуга – строителен надзор /54 720 лв./. Изготвеният проект за ремонтните дейности е разгледан на ЕТИС на 06.06.2018 г. Предстои подписване на Протокол 2а.

- Обход на гр. Камено - Път III-6008, Лукойл-Нефтохим-Камено, от км 14+700 до км 16+000 и път III-5392, Камено – Братово, от км 9+900 до км 10+926. Обявени са процедури за избор на изпълнител на ППР и СМР (инженеринг) и за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор от ОПУ Бургас. Подадените оферти и по двете процедури са отворени.

- Лот 5 ТП5 – Строителен надзор по Договор РД – 36 – 2/04.03.2015г. Обектът е приключил. Разплатени са 5 333 лв.

- Лот 5 ТП 4, арбитражна спогодба с „Пътстрой Габрово“. Обектът е приключил. Разплатени са 161 069 лв.

- Лот 9 ТП 4, арбитражна спогодба. Предстои разплащане на средствата.

- За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи са разходвани средства в размер на 45 462 лв. за следните обекти:

- Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект. Разплатени са средства в размер на 36 582 лв. за следните обекти:

- Селскостопански надлез над път II-73 „Граница ОПУ – Шумен – Лозарево – (Карнобат-Бургас) при км 89+205 – 2 160 лв. окончателно плащане

- Път II-62 Самоков – Клисура от км 42+260 до км 78+630" – 15 420 лв. окончателно плащане.

- Път ІІІ-866 Стойките – Широка лъка – Михалково от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553 – 7 266лв.  окончателно плащане.

- Път II-86 Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем, участък 1 от км 125+727.46 до км 135+530" – 11 736 лв. за окончателно плащане.

- Път III-121 Иново - Градец - Периловец - Шишенци - Бойница - Кула от км 20+000 до км 31+851 – 8 880 лв. Авансово плащане по договор за изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация).

- Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. са разходвани бюджетни средства в размер на 8 272 135 лв.

-  Лот 6 Път ІІ-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина10.290 км, област Пловдив. Разплатени са средства в размер на 5 758 179 лв. за строителство.

- Лот 27 ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490. Разплатени са средства в размер на 2 513 956 лв. за. За целия обект има издадено Разрешение за ползване от 06.10.2016 г. средствата са за извършени СМР –окончателно плащане.

- Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2018 г. средствата предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти съгласно уточненият план към м. юни са в размер на 37 797 935 лв. За отчетният период разплатените средства са в размер на 16 759 211 лв.

- Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. Етап на изпълнение:

Преходни обекти и обекти в процес на изпълнение:

- II-99 Вариант Алепу, II-ри етап, от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108. Строителството е приключило. На 21.06.2018 г. е издадено разрешение за ползване № СТ-05-724/ 21.06.2018 г. Предстои окончателно плащане  на средствата за строителен надзор.

- Допълнителни видове СМР във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път I-9, Слънчев бряг - Бургас (край обход Поморие - кв. Сарафово) с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39, при изпълнение на реконструкция на път I-9, Слънчев бряг - Бургас в участъка от км 222+849.41 до км 225+522.39.  Строителството е приключило. На 24.04.2014 г. е подписан Акт обр. 10 до намиране на решение за осигуряване на достъп до Винарна "Тохун" при км 224+120 и до вилно селище "Виктория хил" при км 224+260. Изпратени са писма с № 08-00-288/ 26.02.2018 г. до община Поморие и писмо № 04-11-8/ 26.02.2018 г. до Министерство на отбраната, относно затваряне на всички незаконни входове с цел въвеждане на обекта в експлоатация. Министерство на отбраната възразява по предприемането на действия по затварянето на вход изхода на ВПД „Сарафово“, като настоява за предприемане на необходимите действия за осигуряване на достъпът с изготвяне на технически проект. Остава да бъдат разплатени средствата за строителен надзор след издаване на разрешение за ползване.

- Реконструкция на път I-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39. Строителството е приключило. Остава да бъдат разплатени средствата за строителен надзор след издаване на разрешение за ползване.

- Шумозаглушителни огради на път I-9 кв. Сарафово, гр.Бургас. Има подписано тристранно споразумение № 94-А-290/ 5/ 04.12.2013 г. за дялово участие на АПИ на стойност 250 000 лв.

- Строителство III-623 (о.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Бобов дол – Жедна, при км 15+200. През 2017 г. са сключени всички необходими договори, за стартиране на строителството. Изготвен е Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. Издадено е Разрешение за строеж № РС-65/22.11.2017 г.  На 01.02.2018 г. е подписани Протокол обр.1. На 27.03.2018 г. е подписан Протокол обр.2а. Срокът за изпълнение на обекта е 210 календарни дни. За отчетният период са извършени дейности свързани с изкопи, насипи, укрепителни стени, което представлява 30% изпълнение на етап строителство. Разплатени са средства в размер на 637 886 лв.

- Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6 София – Бургас и подходи към два броя локални платна. В края на 2017 г. е подписан договор за изпълнение на строително-монтажни работи. В началото на 2018 г. са подписани договори за строителен и авторски надзор /13 584 лв./ и е подадено заявление за искане за издаване на Разрешение за строеж в МРРБ. Проектът е върнат със забележки, като същите са отстранени и същият е  внесен отново с писмо № 04-16-884/ 04.05.2018 г.

- Път III-5802 Тополово-Поройна Мост над р.Чинар дере при км 19+435 с пътна варианта. Строителството е приключило. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. са разплатени 345 285 лв. окончателно плащане.

- Републикански път III-7008 Елхово – Пчела – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500. Има сключен договор за строителен надзор през 2017 г. С Протокол на УС на АПИ е взето решение за избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) и предстои подписване на договор.

- Реконструкция и удвояване на пътно платно на път II-21 Русе - о.п. Тутракан, от км 0+000 до км 0+293 За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството през 2017 г. На 10.05.2018 г. е подписан Протокол обр. 2а. В момента се изпълняват СМР.

- Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) и от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път). Строителството е приключило. На 11.06.2018 г. е подписан Акт обр. 15.  На 14.06.2018 г. е подписан Акт обр. 16. Издадено е РП № СТ-05-710/ 15.06.2018 г. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. са разплатени 6 420 679 лв. за СМР. Предстои входиране на сертификати и фактури за разплащане на дейности по осъществяване на строителен и авторски надзор.

- Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120. Движението  на обекта е пуснато посредством заповед за временна организация на движението. Издадена е заповед № 32/16.05.2018 г. за допълване на издадено разрешение за строеж /РС/ за изменение на одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на РС за подобект: Мост при км 210+390 над р. Ахелой (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ). Издадена е заповед № РС-41/ 14.06.2018г. за допълнение на издадено РС за изменение на одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на РС за подобект: Надлез при км 0+329.64 на път IV-90052 над път I-9 при км 209+599.04. Подадено е заявление с изх. №04-16-1058/ 30.05.2018 г. и писмо с изх. № 04-16-1275/ 26.06.2018 г. в допълнение към него за издаване на РС за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, обход на Ахелой от км 207+500 до км 207+800. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. са разплатени  6 266 160 лв.

- Кръгово кръстовище при км 285+640 на Път I-5 Димитровград - Хасково. На 15.02.2018 г. е сключен договор за изпълнение на строително-монтажните работи в размер на 568 788 лв. и договор за осъществяване на строителен надзор на стойност 12 540 лв. Внесено е заявление за издаване на Разрешение за строеж в МРРБ с изх.№ 04-16-768/ 20.04.2018 г. С писмо № 04-16-854/ 02.05.2018 г. проектът е върнат от МРРБ със забележки. Същите се отстраняват, като едновременно с това ще се процедира ПУП. Все още не е започнало СМР.

- Път I-9 Слънчев бряг - Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект). За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството през 2017 г. Срокът за изпълнение на обекта е 12 месеца. Издадено е Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерски съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обекта на територията на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас. Предстои обявяване на процедура за археологически наблюдения по време на строителството.

- Пътна връзка между път II-35 и път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28. През отчетният период е подписан договор за изпълнение на строително монтажните работи на стойност 2 249 994 лв. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Община Троян е представила проектната документация в АПИ. Внесена е оферта за изпълнение на авторски надзор. Предстои стартиране на строително монтажните работи.

- Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130".  Проектът е частично финансиран по Оперативна Програма „Транспорт“ 2007-2013. За успешното завършване на обекта са предвидени бюджетни средства. За изпълнение на СМР и осъществяване на строителен надзор са разходвани средства в размер на 1 431 095 лв.

Нови обекти и етап на изпълнение:

- Кръгово кръстовище на ул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в поземлен имот №233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот №052011 в регулацията на гр. Костинброд (при км 5+774 на път II-81 София - Костинброд - Монтана). Предстои обявяване на процедури за избор на изпълнители на строително монтажните работи, консултантска услуга - строителен надзор и за авторски надзор.

- Изграждане на пасарелка на кръстовище "Атия" на път II-99 "Бургас - Созопол". През отчетният период са подписани договори за изпълнение на строително-монтажни работи /321 910 лв./ и за изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор /2 400 лв/. С възлагателно писмо са възложени дейности по осъществяване на консултантска услуга – строителен надзор /35 880 лв/. Отворени са офертите за избор на изпълнител за доставка на асансьори чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП. Изготвен е комплексен доклад за оценка на съответствието. Издадено е разрешение за строеж с № 61/ 01.06.2018 г. влязло в сила на 04.06.2018 г. В момента се изпълнява СМР. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. са разплатени 7 080 лв. за строителен надзор.

- Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив - Асеновград (км 102+949.95 по направление на път II-56). Открита е процедура за избор на изпълнител за изграждане на кръговото кръстовище (СМР) с Решение № 27/ 30.03.2018 г. и процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга–строителен надзор с Решение № 32/10.04.2018 г. Подадените оферти и по двете процедури са отворени и са в процес на разглеждане.

- Изграждане на автомагистрали. Етап на изпълнение:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ  Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800.  Издадено е Разрешение за строеж от МРРБ с № РС-11/14.03.2018 г. На 21.03.2018 г. е подписан е Протокол обр. 2а. Срокът за изпълнение на обекта е 730 календарни дни. На обекта се изпълняват изкопи, насипи, армонасипи, бетонови работи по големи съоръжения, малки съоръжения. което представлява 20% изпълнение на етап строителство. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. са разплатени средства в размер на общо 421 200 лв. В допълнение, за извършени дейности по обекта са разплатени средства с акредитив за разплащане открит през м. декември 2017 г. с одобрението на Министъра на финансите в размер на 6 445 050 лв.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. За изпълнението на обекта са сключени всички необходими договори за стартиране на строителството през 2017 г. Срокът за изпълнение на обекта е 910 календарни дни. Изготвен е технически проект, който е процес на преглеждане. Предстои назначаване на ЕТИС.

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. са разходвани бюджетни средства в размер на 1 192 557 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624. Обектът е в етап строителство. За отчетният период са усвоени средства в размер на 1 175 514 лв.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 . Завършени са строително-монтажните работи на „Пътна част“ и е съставен Акт обр. 15. Извършва се препроектиране на “Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор и се очаква издаване на  Разрешение за строеж.

- Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на Път І-9 – 17 043 лв.  В началото на 2018 г. са извършени  пълни спасителни археологически проучвания при обход на гр.Ахелой, Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“. Провежда се процедура за избор на изпълнител на за археологическо наблюдение на обход гр. Поморие.

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.

- Дейности по проучвателно-проектантски работи

Към 30.06.2018 г. са разходвани средства в размер на 14 799 лв. Етап на изпълнение:

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг за обект  Път ІІ-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово” от км 0+000 до км 8+770,00 - 8 727 лв.

- Изработване на скици проект - проект за отразяване на всички новоизградени пътни отсечки в кадастрални карти и кадастрални регистри за обект Път II-82 „Обход на град Самоков“ от км 2+156.66 до км 4+740.11 – 6 072 лв. окончателно плащане.

За 2018 г. е планирано провеждане на обществени поръчки за 30 бр. идейни и технически проекти, от  които  за 17 бр. са сключени договори и се изработват проектите, 3 бр. обекта са в процедура по възлагане и за 7 бр. обекта се подготвят документите за обявяване на обществени поръчки.

Всички дейности включени в програма ППР-Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.

- Разходи за придобиване на земя

За бюджет 2018 г. средствата предвидени за придобиване на земя съгласно уточненият план към м. юни са в размер на 10 000 000 лв.

Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. С Решение № 18747/18 от 23.04.2018 г. на УС на АПИ са отразени 500 000 лв. разходи, представляващи захранване на Разплащателната сметка на АПИ към Банка ДСК, с цел своевременно извършване на преводи на увеличени или неувеличени парични обезщетения на собственици на отчуждени имоти, засегнати при изграждането на инфраструктурни обекти.

Общата сума изплатена за отчуждителни процедури към м. юни 2018 г. е 1 104 077 лв.

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 63 809 лв.

- Северна Скоростна Тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100 – 32 562 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 "Калотина – СОП" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 – 12 381 лв.

- Югозападен обход на град Карнобат от км 0+000 до км 9+216.57 – 13 623 лв.

- Път І-9 Слънчев бряг - Бургас, Обход на град Поморие от км 217+000 до км 222+849.41 – 490 537 лв.

- Модернизация на участък от път I-1 (Е79) Мездра - Ботевград от км 161+367 до км 194+164.89 – 117 878 лв.

- Път I-5 Обходен път на град Кърджали от км 334+447 до км 349+422 – 798 лв.

- Път II-86 Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем, участък 1 от км 125+727,46 до км 129+660 - оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия – 36 095 лв.

- АМ "Хемус", участък 1 с обхват от км 78+884 до км 87+800 – 567 лв.

- АМ "Хемус", участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово"), участък от км 317 + 360 до км 318+820, в землището на с.Черенча, община Шумен, област Шумен – 9 036 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 – 6 995 лв.

- Път II-86 Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем, участък 3 от км 132+920 до км 135+530 - Обходен път на град Рудозем по съществуващи улици и ново трасе – 319 796 лв.

- Обекти, финансирани с европейски средства

- По Проекти изпълнявани по ОПРР 2014 – 2020 са отчетени средства в размер на 22 553 539 лв.

- Лот 1 Път II-57 Стара Загора – Раднево - Път II-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Стара Загора

- Лот 1а от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 31+881. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 25.09.2017 г. е стартирало строителството на обекта с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се дейности по пътни и асфалтови работи, работи се по големите съоръжения, изграждат се шумозащитни стени и екрани. Към момента са изпълнени около 37 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. по договора за СМР са разплатени 5 159 423 лв.

- Лот 1б от км 31+880.95 до км 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен

Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 13.04.2018 г. стартира строителството на обекта с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се дейности по земни и пътни работи, асфалтови работи и изместване на част от водопродната мрежа по пътния участък преминаващ през с. Пет Могили. Към момента са изпълнени около 15 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 2 Път II-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 11.12.2017 г. стартира строителството на обекта с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се дейности по земни работи, пътни работи, асфалтови работи, ремонт на настилката на пътното тяло. Във връзка с укрепване на свлачище от км 9+950 до км 10+030 е изпълнена пилотната система състояща се изливни пилоти ф600 с дължина 10 м и надпилотна плоча. Извършват се СМР по дълбокия локален ремонт в зоната на свлачището, като успоредно се подготвят дейностите за изпълняване на инжекционните анкери. Изпълняват се ремонтни работи при големите съоръжения. Към момента са изпълнени 7 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договора за СМР са разплатени 980 608 лв.

- Лот 3 Път II-81 Бучин проход - Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София.Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 14.11.2017 г. стартира строителството на обекта с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се дейности по земни работи, пътни работи и асфалтови работи. Към момента са изпълнени около 30 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. по договора за СМР са разплатени 1 861 995 лв.

- Лот 4 Път ІІ-29 Варна - Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 16.06.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Към момента са изпълнени всички видове СМР. Съставен е и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 14.06.2018 г. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договора за СМР и строителен надзор  са разплатени 993 675 лв.

- Лот 5 Път II-29 Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, Област Добрич. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 14.08.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а.Изпълняват се дейности по земни работи, пътни работи, предварителни и локални ремонти, асфалтови работи. Започнали са СМР по мостово съоръжение на км 49+171. Към момента са изпълнени около 35 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 6 Път ІІ-86, Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор.С подписване на Протокол Образец 2а на 02.08.2017 г. стартират строителните дейности на обекта. Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства, свързани с промяната на отводняването в основния проект, налагащи се от изграждане на локални платна на участъка от път II-86 е сключено допълнително споразумение за възлагане на  допълнително строителство  Изпълняват се дейности по земни работи, пътни, изпълнение на колекторната система  и асфалтови работи. Изпълнението към момента е около 73 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договора за СМР и авторски надзор са разплатени 3 169 540 лв.

- Лот 7 Път ІІ-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784 км, област Плевен. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. С подписване на Протокол Образец 2а на 15.11.2017 г. стартират строителните дейности на обекта. Изпълняват се дейности по земни работи, пътни и асфалтови работи. Изпълнението към момента е около 15 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 8 Път IІІ-904, Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор.	На 21.07.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. 	Изпълняват се дейности по пътни и асфалтови работи. Изпълнението към момента е около 85 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договори за СМР и строителен надзор са разплатени 2 806 195 лв.

- Лот 9 Път IІІ-904 Гроздьово - Провадия от км. 23+403 до км. 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор.	На 21.07.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълнени са всички видове СМР на обекта. На 28.05.2018 г. е подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).  За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договори за СМР и  строителен надзор са разплатени 3 009 814 лв.

- Лот 10 Път III-1002 Враца - пещера Леденика от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км, област Враца. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 20.09.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а за откриване на строителната площадка. Изпълняват се дейности по земни, пътни и асфалтови работи. До момента са изпълнени около 25 % от предвидените СМР за обекта. АПИ е отправила искане до община Враца за предоставяне на информация относно планирания срок за завършване на СМР по водния цикъл в обхвата на пътя. Срокът за приключване на водният цикъл от община Враца (30.06.2018 г.) за пореден път не беше спазен и към момента изпълнителят на СМР на Лот 10 не може пълноценно да работи по пътния участък,  намиращ се в регулацията на град Враца. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 11 Път II-44 (о.п. Севлиево - В.Търново) - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор.	На 30.03.2018 г. е подписан Протокол Образец 2а за откриване на строителната площадка. 	Изпълняват се дейности по земни работи, пътни работи и ремонт при големи съоръжения. До момента са изпълнени около 15 % от предвидените СМР за обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 12 Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 12,62 км, област Габрово.  Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор.На 03.10.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се дейности по земни работи, пътни работи, асфалтови работи и ремонт при големи съоръжения. До момента са изпълнени около 15 % от предвидените СМР за обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 13 Път ІІ-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор.На 16.06.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се пътни работи и асфалтови работи. Към момента са изпълнени 75 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 14 Път ІІ-49 Кубрат - Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9.776 км, област Силистра. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 21.07.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълнението на обекта е завършено и на 28.05.2018 г. е подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договори за СМР и строителен надзор са разплатени 1 170 972 лв.

- Лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 27.03.2018 г. е подписан Протокол Образец 2а. От средата на май е приета от Сектор „Пътна полиция град Ловеч“ и въведена временна организация за движение, свързана със затваряне на участъка от км 42+767 до км 44+400. Движението се осъществява по обходен маршрут. Изпълняват се дейности по пътни работи, земни работи и ремонтни дейности по големи съоръжения. Към момента са изпълнени 4 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договори за СМР и  строителен надзор са разплатени 1 335 281 лв.

- Лот 17 Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 04.04.2018 г. е подписан Протокол Образец 2а. Изпълняват се дейности по земни работи, пътни работи. Към момента са изпълнени 7 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договора за СМР са разплатени 680 885 лв.

- Лот 18 Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана. Има сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. На 04.04.2018 г. е подписан Протокол Образец 2а. Изпъляват се пътни работи, земни работи. Към момента са изпълнени 12 % от предвидените СМР на обекта. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  по договори за СМР и строителен надзор са разплатени 1 385 151 лв.

- Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора“. През периода са сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 20  „Път IІІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково“. През периода са сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 21  „Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград , участък от км 34+600 до км 54+83561, с обща дължина 20,236 км, област Хасково”. През периода са сключени договори за СМР, за строителен и авторски надзор. За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.  за обекта няма плащания.

- Лот 22 "Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян". Избрани са изпълнители на договорите за СМР и строителен надзор. Предстои тяхното сключване.

- Лот 23 "Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян". Избрани са изпълнители на договорите за СМР и строителен надзор. Предстои тяхното сключване.

- Лот 24 Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка  от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област  Смолян.Текат процедури за избор на изпълнители.

- Лот 25 Път III-109 „/I-1/ - гр.Мелник“ от км 0+528 до км 12+815 , с обща дължина 12.287 км, област Благоевград. Текат процедури за избор на изпълнители.

- Лот 26 Път ІІІ 507 Кърджали - Мост -Манастир от км 0+055 до км 26+109 , с обща дължина 26,054 км, област Кърджали. Текат процедури за избор на изпълнители.

- Лот 27 „Път II-62 Дупница - Клисура от km 42+263.20 до km 59+071.66, с обща дължина 16.809 км, област Кюстендил“. Текат процедури за избор на изпълнители.

- Лот 28 „Път II-62 Клисура - Самоков от km 62+921.62 до km 78+633.13, с обща дължина 15.712 км, област София“. Текат процедури за избор на изпълнители.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“

- Обект Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян. Проведени са обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и строителен надзор. Избрани са изпълнители, но и двете Решения са обжалвани в КЗК. На 05.12.2017 г. е подписан договорът за строителство на стойност 10 691 928,85 лева, от които 7 564 486,00 лева ще бъдат възстановени по програмата, а останалите 3 127 443,00 лева следва да бъдат осигурени от бюджета на АПИ, като в последствие ще се правят опити за възстановяването им по програмата. На 19.01.2018 г. е подписан договорът с избрания изпълнител на строителен надзор.  Договорите все още не са влезли в сила, за което следва да бъдат уведомени изпълнителите след осигуряване на финансирането им. Отчуждителните процедури са приключили. За втория участък от обекта е издадено Разрешение за строеж, което е влязло в сила. В момента се процедира издаване на РС и за първия участък.

- Обект Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, област Смолян. Предвижда се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр. Рудозем, както и изграждане на нов виадукт с дължина около 200 м. Тръжните документи за СМР и строителен надзор са подготвени и на 30.01.2018 г. са обявени обществените поръчки. Срокът за подаване на оферти за процедурата за СМР беше 08.03.2018г., но същият ден е подадена жалба срещу решението за откриване на процедурата. КЗК отказва образуване на производство и на 17.04.2018 г. са отворени офертите за строителство. В момента се оценяват офертните предложения. Процедурата за строителен надзор е прекратена с Решение № 17 от 08.03.2018 г. поради установени нарушения при откриването и провеждането й. На 16.04.2018 г. е обявена отново тръжната процедура за строителен надзор и на 08.06.2018 г. са отворени офертите.

- Обект Път II-59 Момчилград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439 и от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково. Рехабилитация на 32.31 км. Проведени са обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и строителен надзор. През м. юни са подписани договори за строителство и строителен надзор за участъка от км 24+548 до км 30+439 и за участъка от км 30+439 до км 56+861. За първия участък с дължина 5.89 км., средствата по договора за строителство ще бъде осигурена от бюджета на АПИ, като в последствие ще се правят опити за възстановяването й по програмата. За втория участък с дължина 26.42 км стойността на договора за строителство ще бъде възстановена по програмата. И за двата участъка предстои да бъдат подписани Протоколи обр. 2а и да започнат строителните работи.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020

- Път III 118 Гулянци - Долна Митрополия, участък от км 14+786 до км 24+150. На 24.04.2018 г. е подписан Договор за финансиране. Предстои подготовка на тръжните документи.

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана. През м. март 2018 г. АПИ е уведомена, че проектът е спечелил финансиране. В процес на процедура по подписването на Договора за финансиране, която е към края си. Предстои подготовка на тръжните документи.

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199: През м. март 2018 г. АПИ е уведомена, че проектът е спечелил финансиране.

- По Проекти изпълнявани по ОПТТИ 2014 – 2020 са отчетени средства в размер на 26 809 614 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – 26 354 566 лв.

- АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000

Обектът е в етап строителство. Изпълнявани строителни работи в участъка от км 359+068 до км 365+500 и от км 370+400 до км 372+000, за които има разрешение за строеж и открита строителна площадка (изпълнени в периода месец септември 2017 г. – месец юни 2018 г):

- Изпълнявани строително-монтажни работи по част „Пътна“ и част „Големи съоръжения“

- Изпълнявани строително-монтажни работи по проектен пакет „Съществуваща инженерна инфраструктура“ в частта „Реконструкции и изместване на съществуваща инженерна инфраструктура и мрежи“.

Общият напредък на изпълнението на СМР на АМ Струма Лот 3.1 към 30.06.2018 г. е 14,97%.

Между Агенция "Пътна инфраструктура" и Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) е сключен договор № Д-34/21.08.2017 г. за извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130), по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1“.

Договорът стартира на 01.09.2017 г. със срок 245 календарни дни, от които 215 за проучване. Поради влошаването на метеорологичните условия и настъпването на зимния сезон проучването е преустановено на 30.11.2017 г. През март 2018 г. изпълнението на дейностите беше подновено, като се удължи крайният срок за приключване със 108 календарни дни. На 15.05.2018 г. Инженерът инструктира Изпълнителя, временно да преустанови строителните работи в участъка от км 359+068 до км 360+950 до разрешаване на възникналия проблем с археологически обект Зелендол 2 в конфликтния участък. Съставен и Акт образец 10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството.

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

Провеждат се тръжни процедури за избор на изпълнител и строителен надзор.

- АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Физическият напредък на обекта към 30.06.2018 г. е 77 %.

Към настоящия момент повечето големи съоръжения са завършени, с изключение на:

- Надлез над ж.п.линия км. 415+820

долно строене: 100%

средно строене: 100%

горно строене: 68%

- Мост над р. Санданска Бистрица връзка 3

горно строене: 95%,

Инженерни мрежи:

- Реконструкция на ТТ и ОК от общо 9 бр. са реконструирани 5 бр.

- Преместване и изграждане на ел.мрежи и съоръжения от общо 19 бр. са изпълнени 10.

- Преместване и реконструкция на съществуващи напоителни системи и полета от общо 21 бр. са изпълнени 4 бр.

- Преместване, реконструкция и изграждане на водопроводи, отводнителни канали и канализационни колектори от общо 37 бр. са изпълнени 18.

Работи се по полагане на циментова стабилизация, битумизирана основа, изграждат се рамките за интелигентните транспортни системи и еластичната ограда в разделителната ивица.

- Подготовка на проект "Русе - Велико Търново, включително разширение на моста Русе - Гюргево" по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа" на ОПТТИ – 25 617 лв. През отчетния период е представен Акт за изплащане на изпълнени процедури по изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост. С писмо МОСВ уведомява, че по отношение на приложения в ДОСВ и след анализ на представената в доклада информация за ИП АМ  Русе - Велико Търново е поставена положителна оценка с пропуски , които не са от съществено значение. За изработените три варианта на Доклад за ОВОС за трасето на АМ Русе - Велико Търново, представени в АПИ на 25.02.2016 г. се изготвя доклад по ОВОС. Докладът по ОВОС е внесен на 19.07.2017 г. за одобрение в МОСВ. След положителна оценка от МОСВ, са проведени обществени обсъждания. В резултат на тях излиза решението по ОВОС на МОСВ. Решението се обжалва, като м. Септември 2018 г. съдът ще заседава. Докладът е одобрен от МОСВ

- Подготовка на проект (Е-79) Видин-Монтана-Враца – 426 954 лв.

Изпълнение през отчетния период по участъци:

- За участъци Видин – Димово и Димово - Бела - Ружинци е одобрен технически проект. Извършено е изплащане на втори етап на услугата. Провежда се процедура за одобряване на ПУП - парцеларен план. Одобрен е от Възложителя изършен одит по пътна безопасност на фаза технически проект. Извършва се процедура по разплащане на услугата.

- За участък Ружинци - Монтана се извършва преглед на изработения технически проекта и се подготвя за разглеждане на заседание на ЕТИС при АПИ;

- За участък Монтана - Враца са приети вариантни решения на трасе и е направен избор на целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка на фаза идеен проект от ЕТИС при АПИ. Липсата на влязло в сила Решение по ОВОС на МОСВ възпрепятства изготвянето на технически проект и ПУП-ПП. Процедурата по ОВОС ще стартира след произнасяне на компетентния орган - МОСВ за допустимост на инвестиционното предложение по отношение на разположената в близост до участъка складова база за взривни вещества „Ливадски дол“, гр. Монтана. Операторът на склада за взривни вещества „Видекс инженеринг“ ЕАД обжалва пред ВАС издаденото от МОСВ решение за редуциране капацитета на няколко склада в складова база Ливадски дол. Съгласно решение на ВАС от 25.04.2018 г. жалбата на оператора е отхвърлена. Операторът „Видекс инженеринг“ ЕАД обжалва решението пред петчленен състав на ВАС. На 06.06.2018 г. от АПИ е депозиран отговор на касационната жалба. Насрочено е първо съдебно заседание по делото на 27.09.2018 г.

През отчетния период след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка са сключени договори: №Д-47/22.06.2018 г. за обособ. поз. №1 „Издирване на археологически обекти по трасето на участъци „Видин-Димово“, „Димово-Бела-Ружинци“ и „Ружинци-Монтана“ и №Д-48/22.06.2018 г. за обособ. поз. №2 „Издирване на археологически обекти по трасето на участък „Монтана-Враца“.

Изготвено е техническо задание и документация към обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексни доклади  за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) “Видин-Ботевград“ по две обособени позиции. Приключени са проверките и предстои публикуване на решение за откриване на процедура.

Подготвена е документация за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“ по пет обособени позиции. На 18.06.2018г. изработената Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка е внесена в дирекция ОППО за процедиране.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310. Физическият напредък на изпълнения обем СМР към м. юни 2018 г. е над 99 % от целия обект. Извършва се препроектиране на “Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор и се очаква издаване на  Разрешение за строеж. Завършени са строително-монтажните работи на „Пътна част“ и е съставен Акт обр. 15. Завършени са строително-монтажните работи по реконструкции на инженерни мрежи и съоръжения на други ведомства без „Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор.

- Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. Процедурата за избор на изпълнител е обявена на 11.12.2017 г., като срокът за получаване на оферти изтече на 25.01.2018 г. Постъпили са жалби в КЗК с искане за постановяване на временна мярка „Спиране на процедурата“ до постановяване на решение на КЗК. Към момента се очаква отговор от Комисията за защита на конкуренцията. Предстои удължаване срока за получаване на оферти и стартиране на тръжна процедура за избор на консултант и процедура за мерките за информация и публичност и сключване на договори за избор на изпълнител и консултант след провеждане на съответните за това процедури за мерките за информация и публичност.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Проект АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500. Дейностите по проекта не са стартирали до момента. Проектът се финансира частично със средства от Механизма за свързване на Европа, от където са осигурени 20 584 007 евро (40 258 818,41 лева). За осигуряването на останалата част от средствата, необходими за реализацията на проекта е взето Решение на Министерския съвет № 609 от 13 октомври 2017 г. за поемане на ангажимент за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на проекта. Планирано е през 2018 г. да приключат тръжните процедури във връзка с реализацията на проекта и да бъдат сключени съответните договори.

4.3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години.

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите.

Оперативни цели:

- Осъществяване на дейности за регистриране на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности за мониторинг на свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на инвестиционни проекти в полза на общините за предпазване от вредното въздействие на водата в урбанизираните територии.

През периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като: извършени превантивни геозащитни мерки, упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на укрепителни/брегоукрепителни и отводнителни съоръжения за ограничаване на свлачищни и абразионни процеси.

Усилията бяха насочени към реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (19) и активизирани свлачищни процеси (21) от 01.01. до 30.06.2018 г. Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В изпълнение на първата оперативна цел, бяха сключени договори с дружествата за геозащита за изпълнение на превантивни дейности в т. ч. регистриране и мониторинг на свлачищните процеси, техническа помощ на общински, областни и др. администрации по въпроси, свързани с геозащитната дейности.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи по брегоукрепителната дамба и по изграждане на противосвлачищните конструкции, приети са и са одобрени отчетни документи. На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ са изпълнени административни дейности, за продължаване на обекта. Подготвена е документация за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.

По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Подготвено е и е подадено в МОСВ проектно предложение за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища, което е в процес на оценка.

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Създаване на предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в съответствие с планираните дейности и индикатори за резултат.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Превантивни геозащитни мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на територията на Република България, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Извършване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Р България;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони;

- Изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха сключени 3 договора за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, произтичащи от делегирани на Министерството на регионалното развитие и благоустройството задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията.

Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 32 бр. инклинометрични измервания  на засегнати територии от свлачища на територията на общини: Варна и Балчик;

- 20 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД - Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 8 общини (София-град, Сатовча, Ковачевци, Перник, Благоевград, Кюстендил, Бобов дол и Брезник);

- Сключено споразумение за трансфер на община Аксаково за изработване на инвестиционни проекти за обект „Укрепване на свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково;

- Сключено споразумение за трансфер на община Шабла за изработване на инвестиционни проекти за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла“;

- Приети, одобрени и разплатени предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен като трансфер на община Сливен;

- Подготвени са технически задания и доклади за стартиране на процедури за обществени поръчки за изготвяне на инженерно-хидроложки доклад и подробна геодезическа снимка на обект „Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково – траншеен дренаж и обходен канал;

- Подготвени са техническо задание и доклад за стартирана на процедури по ЗОП за прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“.

- Подготвени и подписани са споразумения за трансфер на финансови средства за:

- инвестиционен проект на община Шабла за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла“;

- инвестиционен проект за обект „Укрепване на свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково.

- Подготвено споразумение за трансфер на община Балчик на финансови средства за инвестиционен проект за обект „Укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, „3-та“ и 4-та“, в.з.“Фиш-Фиш“, община Балчик.

- Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 31 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 13 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни), от които 2 бр., свързани с извършване на геозащитни мерки и дейности по ОПОС 2014-2020 г.;

- 6 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 12 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“.

Приети и одобрени са отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по трите подобекта – 2 подетапа за брегоукрепване и подетап за укрепване на свлачището.

Стартирана е процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация за обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“.

Извършени са координационни и съгласувателни действия, свързани с изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла във връзка с реализирането на обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла.

Подготвено и подписано е споразумение за трансфер на финансови средства за строително-монтажни работи, строителен и авторски надзор за обект „Укрепване свлачище в кв. 33 в с. Плетена, община Сатовча“. Извършена е проверка на документация съгласно сключеното споразумение за трансфер на община Сатовча за обект „Укрепване свлачище в кв. 33 в с. Плетена“ и са преведени финансови средства за изпълнение на обекта.

- Управление на проекти за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия

За следните инфраструктурни обекти, финансирани по програмата бяха предприети действия относно продължаване/прекратяване на договори, сключени в периода 2008 – 2009 г., и по които строително-монтажните работи са спрени през 2009 г. и непродължени до настоящия момент:

- обект ”Корекция на река Асеновска, у-к от км 6+910 до км  7+210”, гр. Сливен

- обект „Благоустройство на ул. „Христо Ботев” в участъка от ул. „Беласица” до ул. „Георги Попиванов” в с. Трудовец – ЛОТ 1”

- „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 2 Благоустройство на ул. „Черниш“ в участъка от ул. „Тунджа“ до ул. „Георги Попиванов“ в с. Трудовец - ЛОТ-2“

- „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 3  Корекция на река Касица след моста на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Симеон“ при о. т. 347 по плана на с. Трудовец“

За обект „Корекция на река Асеновска, у-к от км 6+910 до км  7+210”, гр. Сливен  през последните години не са изпълнявани СМР. МРРБ многократно е правило опити, чрез официална писмена кореспонденция до Сдружение „Берко-SBS“ - Изпълнител на СМР, да бъде продължено изпълнението на обекта. Поради липсата на официални отговори от страна на Изпълнителят и вероятна незаинтересованост от страна на Изпълнителят на СМР е възможно изпълнението на договора да не бъде продължено.

За обектите на територията на община Ботевград - Предвид неизпълнението на ангажиментите от страна на изпълнителят - Сдружение „Трудовец“, с представляващ дружеството - „Софстрой“ АД, по сключените договори за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за Лот 1, 2 и 3  отнасящи се за обект в с. Трудовец, община Ботевград, с официални писма изпълнителят за извършване на СМР и изпълнителите по договори за извършване на строителен и авторски надзор са уведомени, че договорните им отношение с МРРБ са прекратени.

- Други дейности и постигнати резултати, свързани с геозащитната дейност

- Подготвено и внесено в МОСВ проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по която МРРБ (дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“) е бенефициент за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти с обща индикативна  стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен).

Целта на проекта е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони.

- Подготвено и подписано Споразумения за трансфер на финансови средства за обект „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“. Извършена е проверка на отчетна документация по сключено споразумение за трансфер на община Мъглиж и са трансферирани финансови средства за обект: „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“.

- Продуктите и услугите, свързани с водоснабдяване и канализация, предоставяни по програмата, са следните

- „Проект за развитие на общинска инфраструктура“

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет.

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: Компонент 1 (Част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и язовир „Нейковци”, пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена”, строителен надзор, одит, управление, обучение и др.; Компонент 2 (Част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и Компонент 3 (Част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и рехабилитация на язовир „Студена”, както и изграждане или реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води към тях.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на строителните площадки, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за рехабилитацията на язовир Студена, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта. Провеждат се работни срещи за напредъка на проекта с участието на представители на МРРБ, изпълнителя на договора, екипа за безопасност на язовирите и консултантите за техническа помощ по управление на проекта.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за рехабилитацията на язовир Луда Яна, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за строителство на язовир Пловдивци, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По договор “Подпомагане на изпълнението на проекта“:

Договорът за подпомагане на изпълнението на проекта се изпълнява съобразно напредъка на проекта, като в зависимост от необходимостта се предоставя на възложителя експертна инженерна, правна и икономическа информация.

По договор “Одит на ПРОИ“:

Завършен е одит и оперативен преглед на изпълнението на проекта за предходната година в съответствие с изискванията на Заемното споразумение.

Компонент 2 - Изпълнението на компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г.

Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири и ПСПВ“:

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Продължават строително-монтажните дейности на строителната площадка на язовир „Пловдивци“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Строителните работи са изпълнени 99%. Проведена е комисия за приемане санирането на чашата на язовира във връзка с първоначалното завиряване на язовира.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Общият физически напредък на строителните работи е около 25.4 %.

По проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи за рехабилитацията на  язовир „Студена“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Общият физически напредък на строителните работи е около 56 %.

- Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № Д-34-2 от 10.02.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране - 58 414 263,78 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта – 10.11.2019 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

На 31.03.2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, които се изпълняват.

През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади:

- Доклади за напредъка (десети, единайсети, дванайсети и тринайсети);

- На 23.01.2018 г. в зала „Пресцентър“ на МРРБ беше проведено заседание на ТЕС, назначен със заповед на заместник-министъра на РРБ, за преглед на коригирания Втори междинен доклад, Ревизия 06 за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас от Обособена позиция № 1. Въз основа на проведените дискусии и представените становища, на заседанието се взе решение да се приеме Втори междинен доклад, Ревизия 06 за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас от Обособена позиция № 1, изготвен от ДЗЗД „РПИП ВиК БУРГАС, СЛИВЕН, ШУМЕН“.

През отчетния период са проведени 1 бр. заседание на Технически експертен съвет за Втори междинен доклад за ОТ на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за изпълнението на дейност 2.1 от ФАЗА II по Обособена позиция № 1, с изпълнител ДЗЗД "РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ (седмо); 4 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП (трето, четвърто, пето и шесто) и 3 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП (първо, второ и трето).

През периода са проведени 3 редовни (през месец януари 2018 г. - единадесето, през месец  март 2018 г. – дванадесето и през месец май 2018 г. - тринадесето) заседания на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия. Извънредните заседания включиха обучения за изпълнителите на РПИП  от представители на Джаспърс за попълване на ключови секции в апликационната форма за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“.

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва:

Протоколи от редовни заседания на УК:

- 2 бр. протоколи от проведено на 16 и 17.01.2018 г. XI-то редовно заседание на УК по всички обособени позиции.

- 2 бр. протоколи от проведено на на 13 и 14.03.18 г. XII-то редовно заседание на УК по всички обособени позиции

- 2 бр. протоколи от проведено на 8 и 9.05.18 г. XIII редовно заседание на УК по всички обособени позиции.

Резюмета с констатации за извършените дейности по разработка на РПИП за заседания на УК:

- 12 бр. резюмета (по едно за всяка обособена позиция на сключените договори за РПИП) с констатации за извършените към този момент дейности и поддейности по РПИП във връзка с проведени 11-то, 12-то и 13-то редовни заседания на Управителния комитет за РПИП.

Презентации за събития:

1 бр. презентация за напредъка по изпълнението на договорите за РПИП за представяне на проекта на Дискусионен форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура“ на 22 май 2018 г., в „София Хотел Балкан“, гр. София. Събитието е организирано като първо от общо пет в изпълнение на договор с рег. № РД – 02-29-41/30.01.2018 г. с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“: за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати за обособена позиция №1 – “Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития ( изпълнител „Компания за международни конгреси” ООД )

Становища за доклади за напредъка по разработката на РПИП:

- 2 бр. Становища по ревизия 1 на Девети доклад за напредъка за обособени позиции 2 и 3 от договорите по Дейност 1;

- 8 бр. Становища по Десети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 7 бр. Становища по Единадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Дванадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 4 бр. Становища по Тринадесети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП.

Становища за проведени заседания на ТЕС за междинни доклади:

- 9 бр. становища от шесто и седмо заседание на ТЕС за разглеждане на ВМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.1 от РПИП;

- 70 бр. становища за второ, трето, четвърто, пето и шесто заседание на ТЕС за разглеждане на ТМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП;

- 42 бр. становища за първо, второ и трето заседание на ТЕС за разглеждане на Четвърти междинен доклад по изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от РПИП.

Протоколи от проведени заседания на ТЕС за преглед на междинни доклади:

- 5 бр. протоколи от проведено шесто и седмо заседание на ТЕС за разглеждане на ВМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.1 от РПИП;

- 20 бр. протоколи от второ, трето, четвърто, пето и шесто заседание на ТЕС за разглеждане на ТМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП;

- 12 бр. протоколи от първо, второ и трето заседания на Технически експертни съвети за преглед на Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП (първо, второ и трето).

Положителни становища за приемане на междинни доклади за РПИП:

- 1 бр. Положително становище за приемане на ВМД за ОТ на град Бургас по договорите по Дейност 1 във връзка с взето решение за приемането му на 7-то заседание на Технически експертен съвет за Втори междинен доклад за ОТ на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за изпълнението на дейност 2.1 от ФАЗА II по Обособена позиция № 1, с изпълнител ДЗЗД "РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“

Специализирани становища, доклади и статии:

- 14 бр. становища по предоставените от изпълнителите по договорите за РПИП подробни устройствени планове/парцеларни планове за инвестиционните намерения във всички обособени територии.

Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

На 27 март 2018 г. на основание чл. 47, ал.2 от ЗУСЕСИФ беше подписано Допълнително споразумение №1 към АДБФП № Д-34-2/10.02.2016 г. Чрез заличаването на текста в чл. 1, ал. 2, т. 3 «Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособена територия, обслужвана от «ВиК» ЕООД Смолян» отпадна изпълнението на дейност 3 “Смолян”, поради предстоящо привеждане на агломерация Смолян (над 10 000 е.ж.) в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места след осъществяване на предвидения проект по процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 4 - Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператори.

През изминалия отчетен период  беше сформирана работна комисия за Оценка и класиране на участниците по откритата с Решение 02-14-346 от 17.04.2018г. на Главен секретар на министерството на регионалното развитие и благоустройството процедура за Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка на публични ВиК активи“ с  определен краен срок за получаване на оферти е 28.05.2018г. – 17:30 часа. На публично заседание на 29.05.2018 г. Комисията отвори и започна работа по разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти по обществена поръчка с горецитирания предмет. Преоценката на активите ще бъде готова за изготвянето на бизнес плановете за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

През отчетния период (01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.) са публикувани 294 бр. новини на уеб сайта на МРРБ и на външни сайтове на регионални и национални медии и институции, свързани с изпълнението на проектните дейности. Изготвени и подадени 3 бр. технически и финансови отчети и искания за средства в ИСУН (16-то, 17-то и 18-то са верифицирани от УО на ОПОС).

В отчетния период са стартирани обществени поръчки и са сключени договори по същите, както следва:

- „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати с четири обособени позиции“ . Изразходваните средства по проекта за отчетния период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.  са  6 478 604 лв. (с ДДС), като 5 506 813 лв. (85%) са средства от ЕС по ОПОС 2014-2020 г. и 971 791 лв. , а (15%) са национално съфинансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 7 550 861 лв. (с ДДС).

- Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“:

- Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

- Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

В рамките на дейност 1 от проекта се изпълнява Споразумение за предоставяне на консултантски услуги сключено между МРРБ и Световна банка. От началото на 2018 г. се предадоха и приеха следните доклади:

- Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК;

- Доклад за изпълнение на препоръките за подобряване на организацията и капацитета на администрацията на КЕВР, отговаряща за регулацията на отрасъл ВиК;

- Доклад със спецификация на механизъм за мониторинг на нивата на ВиК услугите;

- Предстои да бъде приет и последния доклад по Споразумението на тема: „Доклад за сравнителен анализ на ВиК оператори по критерии за качество на предоставяните услуги за   2016 г.“

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

Процедура с предмет: Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции“ беше обявена на 29.01.2018 г. Поради постъпила жалба от Изпълнител процедурата беше спряна. След решение на компетентните органи процедурата се обяви отново, като през месец май протече активна подготовка по разяснения на постъпили въпроси. Във връзка с обжалване на разяснение от кандидат, процедурата беше спряна отново на 23 май 2018 г.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

По процедура с предмет „Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции“ са сключени три броя договори с изпълнител за изпълнение на дейности по организиране на семинари, работни посещения в чужбина и демонстрации на добри инженерни практики. Първият семинар на тема: „Предоставяне на ВиК услуги – приложима нормативна уредба, бизнес планиране, ценообразуване“ се организира в края на месец юни, като в него взеха участие 87 представители на ВиК дружества, Асоциации по ВиК и представители на МРРБ.

Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

В края на месец декември и в началото на месец януари бяха сключени 4 броя договори по процедура с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“. Изпълнителите стартираха работа веднага след изпращане на възлагателни писма по отделните дейности от страна на Възложителя. Към настоящия момент активно се работи по подготовка на Допълнителните споразумения към договорите между АВиК и ВиКО, които се съгласуват, както с Възложителя, така и със съответните заинтересовани страни.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

В рамките на дейност 5 в края на месец януари и през март бяха сключени два броя договора по обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати“.

Първото събитие по проекта се състоя на 26.06.2018 г., в което взеха участие представители на целевата група по проекта – Асоциации по ВиК, ВиК оператори и МРРБ. Събитието представи целите и дейностите по проекта. Представител на Световна банка представи разработените доклади в рамките на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги. Изпълнителите, които работят по дейностите за повишаване на капацитета представиха на участниците планираните семинари, работни посещения и демонстрации на добри инженерни практики, а Изпълнителите, които изготвят Допълнителните споразумения към договорите между АВиК и ВиКО описаха срещани трудности и взети решения при изготвяне на Споразуменията.

- Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет

За 2016 г., от държавния бюджет, на дирекция „ВиК“ са разпределени 18 687 500 лева., а са усвоени общо 26 777 399 лв., както следва:

- През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за трансфери към 14 общини: Севлиево, Габрово, Лом, Луковит, Свиленград, Копривщица, Борино, Велико Търново, Банско, Разлог, Ивайловград, Своге, Мъглиж, Каспичан, както и Областна администрация Пловдив и Областна администрация Ловеч за общо 10 769 264 лв. През периода са трансферирани средства към общините общо в размер на  2 568 456 лв. във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти:

- Увеличаване на капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС "Видима" (ГНК "Видима" и яз. "Ряховски ливади), община Севлиево;

- Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гиргини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово;

- Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до НР V=300 м³ , община Лом;

- Подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим, чрез изграждане на прагове, област Пловдив - проект и СМР;

- Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит: Част Водопроводна мрежа;

- Подмяна на водопроводната мрежа в гр. Свиленград;

- Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица – трети етап – Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа" до връх 68 – част 1;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино, обл. Смолян;

- Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенов, гр. Велико Търново", "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8-ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр. Велико Търново" и "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр. Велико Търново;

- Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местността Караманица - етап II, част 1 - Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване от местност Усипа;

- Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул."Кирил и Методий" от о.т. 68 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап- Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул."Кирил и Методий" от о.т. 108 до о.т.168, гр.Разлог;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: Г. С. Раковски, ул. Христо Ботев, ул. Св. Св. Кирил и Методи - гр. Ивайловград и ул. Армира, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул. Армира №4, гр. Ивайловград и допълнение, съгласно Решение № 157 от 28.11.2016 г. Позиция 3;

- Проект рехабилитация и подобряване на техническото състояние на хидротехническо съоръжение на „Долно Езеро в землище на с. Златна Панега, общ. Ябланица;

- Водоснабдяване на гр.Своге.Подобект Преработка на напорен резервоар 2500 куб.м.;

- Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, община Мъглиж - гл. клон I, част I;

- Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на Община Каспичан, част 1;

- МРРБ финансира изпълнението на обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски". През 2017 г. стартираха строително – монтажните работи, като през отчетния период са разплатени средства за СМР, СН и АН в размер на 3 537 лв. Дейностите по обекта продължават и през 2018г.

- Останалите 546 576 лв. са изплатени за други преходни обекти, Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) и дейности по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, финансирани от държавния бюджет.

- Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

- Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията и административно-териториално устройство, предоставяни по програмата, са следните:

- Разработване на политика за управление на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

Със Заповед № РД-02-14-117/09.02.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група със задача да разработи и представи концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството при отчитане на забранителния характер на нормите, пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, материални отговорности, покрити със застраховки, регистрационен режим за малки обекти, електронна система за разглеждане и архивиране на проекти.

Работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-515/08.06.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, който беше подложен на повторно обществено обсъждане, в периода 06.06.2018 г. – 06.07.2018 г., след отразяване на становищата, получени по време на проведеното в периода 21.07.2017 г. – 22.08.2017 г. обществено обсъждане. В процес на подготовка е изготвянето на заключителните материали и окончателните текстове на проекта на наредбата.

Със Заповед № РД–02–14–406/04.05.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група със задача да разгледа възможностите за облекчаване на процедурата по присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към електропреносната/ електроразпределителната мрежа, като включително предложи законодателни промени. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който след нанесени корекции по постъпили предложения, становища и коментари е изпратен на господин Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България с писмо изх. № 02-02-45/11.07.2018 г. на МРРБ.

Със Заповед № РД-02-14-652 от 28.06.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, по предложение на Министерството на правосъдието, е създадена междуведомствена работна група с тримесечен срок на изпълнение и със задача да анализира действащата нормативна уредба и да предложи законодателни промени в Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, с цел въвеждане на задължение за извършване на преценка за пропорционалност на намесата в правото на личен, семеен живот и жилище при издаване на заповеди за изземване на имоти държавна и общинска собственост, както и за премахване на незаконни строежи. Работната група проведе едно заседание на 23.07.2018 г. Поставен е срок за изготвяне на предложения до 20.08.2018 г., както и е определена дата за следващо заседание на работната група.

Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ).

- Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 15 бр.

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общият брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото полугодие на 2018 г. е общо 3 035 бр.

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове - за осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2018 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - Предварителният проект (ПП) на ОУП и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП са завършени и внесени в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/5/13.09.2017 г., представени са в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР. Съгласно писмо изх. № НСЗП-53/07.12.2017 г. МОСВ, дава положителна оценка на качеството на  преработения и допълнен ДОСВ на Предварителния проект (ПП) за ОУПО Шабла и указва провеждане на консултации и обществено обсъждане на доклада за ЕО и ОУП, което е в ход.

- Проект за ОУП на община Балчик - Окончателният проект на ОУП на община Балчик е изпратен за разглеждане и становище от Общински съвет Балчик, с оглед подготовката на заседание на НЕСУТРП и последващо процедиране на ОУП с писмо изх. № 90-05-989/16.05.2017 г. С Решение по Протокол №18 от заседание на 14.12.2017 г.  ОС Балчик не съгласува проекта. С оглед продължаване работата по изготвяне на плана и отстраняване на бележките въз основа на които е взето горното решение, на 17 април 2018 година е проведена среща на експертно ниво с представители на проектантския екип и общинското ръководство, за обсъждане предвижданията на плана по отношение на проблемни територии и наложени ограничения, както и коментарите по постъпилите предложения и възражения. Понастоящем предстои повторно разглеждане на проекта и постъпилите препръките и възраженията от ОС Балчик, с оглед изготвяне на предложение за неговото приемане от НЕСУТРП.

- Проект за ОУП на община Каварна – Проектната документация е в процедура по ЕО и ОС, която се затруднява допълнително от обнародваната в бр. 100 от 2017г. на „Държавен вестник“ Заповед № РД-815 от 12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ с предмет на опазване природни местообитания и местообитания на растения и животни по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Въведените със заповедта на МОСВ забрани за издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена с координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи, налагат изпълнителите на проекта от „НЦТР“ ЕАД да извършат допълнителен анализ въз основа на актуална кадастрална карта на община Каварна и пълна информация, относно имотите с действащи разрешения за строеж към датата на обнародване заповедта на МОСВ. Въз основа на анализ на информацията предстои да се актуализира опорния план, след което ще се проведе нова среща между МОСВ, МРРБ, общината и „НЦТР“ ЕАД, на която изпълнителят да докладва за резултатите от анализа на опорния план и възможните варианти, с оглед продължаване на работата и завършване на проекта на ОУП на община Каварна.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско -  Междуведомствената комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ от заседание проведено на 26.06.2017 г. дава положително становище по Екологична оценка (ЕО) на Изменение на ОУП на община Приморско, впоследствие обжалвано. След приключване на съдебната процедура по предложение на ОС Приморско проекта предстои да бъде разгледан в заседание на НЕСУТРП.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - Преработеният за трети път ПП на ОУП и ДОСВ внесени в МРРБ с писмо вх. № 03-02-233/55/21.09.2017г. и са представени в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР с писмо  изх. № 03-02 233/01.11.2017 г. С писмо изх. № 04-00-401/30.03.2018 г. на МОСВ е дадена положителна оценка на качеството на ДОСВ на проекта за изменение на ОУП на община Царево.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), на 4 април н.г. ДОСВ е качен на страниците на МОСВ и Община Царево, за осигуряване на публичен достъп и запознаване с документа в едномесечен срок. Понастоящем екипа работи по финализиране на екологичната оценка на проекта на ИОУП.

- Проект за ОУП на община Бяла - В дирекция „Обществени поръчки“ е представен доклад за  стартиране на  повторна процедура за избор на изпълнител на проект на ОУП на община Бяла, предстои откриване на процедура.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик - предстои възлагане на проекта с процедура по ЗОП след получаване на задание за изработване от община Долни чифлик, представен е договор за неговото изготвяне със срок м. декември 2017 г.

В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103/28.12.2017 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства към 30.06.2018 г.:

За изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане 36 броя, сключени през 2015 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините, в отчетния период са извършени трансфери в размер на 263 282,59 лв. В отчетния период 9 общини са одобрили ОУПО – общините Айтос, Берковица, Велики Преслав, Летница, Мездра, Мизия, Павликени, Сапарева баня и  Съединение. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от забавяне на съгласувателната процедура по реда на Закона за културното наследство.

За изпълнение на споразумения за финансово подпомагане 120 броя, сключени през 2016 г. и 2017 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините в отчетния период са извършени трансфери в размер на 500 276,17 лв. към 14 общини (в т.ч. 149 747,05 лв. за авансови плащания след представен договор с избран изпълнител и 350 529,12 лв. за представени предварителни проекти на ОУПО).

През отчетния период са сключени Споразумения за финансово подпомагане с 5 общини, като е извършен трансфер в размер на 23 088 лв. за авансово плащане след представен договор с избран изпълнител.

Обобщено през отчетния период, в изпълнение на действащи споразумения (161 бр.), са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 786 646,76 лв.

- Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 2 бр. разрешения за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството в това число за:

Проект на ПУП-ПП за трасе на железопътна линия (на територията на землище с. Варвара, община Септември, м. Кайряците, област Пазарджик), отклонение от съществуваща ж.п. линия от гара Септември до поземлен имот ПИ 000221 в землището на с. Варвара;

Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: АМ Струма ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1 за участък от км 371+950 до км 373+100 в землището на град Симитли.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията

Проведени са 15 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларни планове и техните изменения, по - важните от които са:

ПУП-ПП за обект Междусистемна въздушна линия (ВЛ) 400кV Марица-изток“ (Република България) - п/ст „Неа Санта“(Република Гърция), разположен на територията на област Хасково и област Кърджали;

ПУП за обект: "Разширение и модернизация на рибарско пристанище гр.Созопол“, на територията на  община Созопол, област Бургас;

ПУП за обект рибарско пристанище “Чайка“, Бяла, гр.Варна;

ПУП-ПРЗ на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“;

Общ устройствен план на опщина - Копривщица

ПУП – ПП за обект „Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400кV от п/ст „Марица-изток до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ на територията на област Хасково и област Стара Загора;

ПУП-ПП за обект "Автомагистрала "Хемус" участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци") до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово");

ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и изменение на ПУП – ПП с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, област Благоевград;

ПУП-Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, в землището на с. Брестник, община Родопи;

ПУП-ИПРЗ за ж.п. участък Оризово-Михайлово на територията на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора, част от ж.п. линията Пловдив-Бургас;

ПУП - ПП за Подобект 16 "Пътни надлези" на територията на землищата на с. Събрано, с. Стоил Войвода, с.Съдиево, с.Коньово, с.Черноград, с. Тополица, в землищата на гр.Айтос и гр. Кермен от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

ПУП-ПП за Подобект 31: „Прелез на км 253+520“ за изграждане на пътен надлез на км 252+883 в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас  от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Издадени са и са влезли в сила 19 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

ПУП-ПП за обект Междусистемна въздушна линия (ВЛ) 400кV Марица-изток“ (Република България) - п/ст „Неа Санта“(Република Гърция), разположен на територията на област Хасково и област Кърджали;

ПУП-ПРЗ и ПП за обект: "Разширение и модернизация на рибарско пристанище гр.Созопол“, на територията на  община Созопол, област Бургас;

ПУП – ПП за обект „Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400кV от п/ст „Марица-изток до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ на територията на област Хасково и област Стара Загора;

ПУП-ПП за обект "Автомагистрала "Хемус" участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци") до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово");

ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и изменение на ПУП – ПП с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, област Благоевград;

ПУП-Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, в землището на с. Брестник, община Родопи;

ПУП-ИПРЗ за ж.п. участък Оризово-Михайлово на територията на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора, част от ж.п. линията Пловдив-Бургас;

ПУП - ПП за Подобект 16 "Пътни надлези" на територията на землищата на с. Събрано, с. Стоил Войвода, с.Съдиево, с.Коньово, с.Черноград, с. Тополица, в землищата на гр.Айтос и гр. Кермен от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“;

ПУП-ПП за Подобект 31: „Прелез на км 253+520“ за изграждане на пътен надлез на км 252+883 в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас  от проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 43 бр. инвестиционни проекта и са издадени 43 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

- Обекти на пътната инфраструктура – Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“- Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06; „Основен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п.Разград – о.п.Шумен – Девня – Варна“; Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“-подучастък: Директно трасе от км 4+420 до км 6+100; Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 212+233.06 до км 217+000 и от км 210+862.10 до км 215+629.05 – изграждане на водостоци във връзка с осигуряване на мерки от решението по оценка на въздействието върху околната среда; Автомагистрала „Хемус“ за участъци:от км 78+500 до км 78+884 - рехабилитация на директно трасе (етапна връзка при км 87+600, реконструкция на външни водопроводи за с.Брестница и с. Златна Панега, тръбна мрежа за Интелигентни транспортни системи, реконструкция на ВЕЛ 20кV „Брестница – Отклонение за ТП-4“); АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000; Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“ в участъка от км 10+100 до км 10+260; Път II - 18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17; Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа – Искър)“ в участък от км 61+895 до км 62+115; Основен ремонт на път II-11 „Козлодуй – Хърлец“ от км 83+700 до км 95+128; Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, подобекти: Актуализация на отводняването от км 14+860 до км 22+850 и от км 23+120; АМ Струма ЛОТ 3.3 за „Реконструкция на водопровод Ø100мм ЕТ на км 418+743”; АМ Струма ЛОТ 3.3 за „Проект за шумозащитни екрани”, Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас”, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233,06, подобект:  Мост при км 210+390 над река; АМ Струма ЛОТ 3.3 за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, Електрозахранване на ИТС при км 412+800”; АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847, пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79) и др.

- Обекти от електропреносната мрежа - „Междусистемна газова връзка Гърция – България“; Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ - първи етап „Компресорна станция „Расово“ в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана; Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с.Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“ на територията на област Перник и област София град, СО; Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица – Изток 2“ до подстанция п/ст „Карнобат“на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас; Присъединяване на обекти в Индустриална зона „София – Божурище“ към електоразпределителната мрежа чрез изграждане на три подземни кабелни линии 20 kV на територията на две области, „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал "Искрица" до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3“ и др.;

- Обекти на железопътната инфраструктура – Развитие на железопътен възел София: Подучастък № 1 Централна гара Волуяк - София север - Захарна фабрика – Подуяне, с местонахождение област София, СО; Механизирано подновяване на железния път в междугарието "Змейово - Стара Загора" по 4-та ж.п. линия с местонахождение Змейово - Стара Загора от 4-та главна ж.п. линия Русе – Подкова; „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Етап: „Рехабилитация на жп участък Скутаре –Оризово, Подетап V: Междугарие Белозем – Оризово с местоположение: област Пловдив и област Стара Загора; „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, Етап 3: Тягова подстанция Ямбол, в ПИ 87374.515.4 в гр.Ямбол; Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Казичене в ПИ с идентификатор 35239.6110.508 по КК на с. Казичене и др.

- Пристанища - Сграда за конгресен, научно – изследователски център за контрол и изследване на Черно море, в Зоната за обществен достъп, Пристанище Бургас; „Кейови места за обработка на товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ по генералния план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“; Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна.

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж и на презаверените разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 89 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

- Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ)

Постигнатите резултати са:

- Подготовка на документация за стартиране на обществена поръчка, координация и наблюдение и контрол на дейностите по осъществяването на мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ на основата на актуални статистически данни;

- Събиране, обработка и предоставяне на актуална информация по определени критерии и социално-икономически показатели за извършване на  категоризация на общините и населените места в България;

- Структуриране на дейността и актуализиране на състава на специализираната междуведомствена работна група за анализ и съгласуване на данните за определяне на актуалните категории на общините и населените места;

- Изготвяне на справки и отговори до институции и граждани във връзка с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

- Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление

Постигнатите резултати включват:

- Актуализиране на състава на Съвета по децентрализация на държавното управление в съответствие с Постановление № 337 на МС от 2017 г. и издадена Заповед № РД-02-14-385 на министъра на РРБ от 26.04.2018 г.;

- Изготвени и изпратени до Секретариата на СЕ отговори на въпросници в различни области на държавното управление и развитието на местно и регионално ниво, получени от страна на делегации на държави членки на Съвета на Европа;

- Подготовка на информации и становища във връзка с дейността на  Европейския комитет по демокрация и управление на Съвета на Европа, както и участие в Работната група по публична етика към Съвета на Европа;

- Цялостна организация и провеждане на форум за споделяне на добри практики в наградените с Етикета за добро управление на Съвета на Европа общини, проведен през май 2018 г. в гр. Банско;

- Изпълнение на дейности по проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г. с бенефициент МРРБ и партньор Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

- Участие в координацията и експертни дейности по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г.  с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ;

- Актуализиране на данни от регистъра на агломерациите, за които се изработват шумови карти съгласно Закона за защита от шума в околната среда.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | Брой | 2 500 | 32 |
| 2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | Брой | 0 | 1 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 667/650 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | Бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 455 | 430 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| 7. Становища – консултантски услуги | Брой | съгл. постъпили искания | 20 |
| 8. Поддръжка на изградени съоръжения | Брой | 34 | 0 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | съгл.постъпили искания | 31 |
| 10.Изпълнена корекция на речни брегове | м` | 1120 |  |
| 11. Ремонт на малки съоръжения | Брой | 0 | 0 |
| 12. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 0 |
| 13. Ремонт на големи съоръжения | Брой | 0 | 0 |
| 14. Изграждане и/или рехабилитация на язовири | Брой | 1 | - |
| 15. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ | Брой | 1 | - |
| 16. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | Бр. населени места | 30 | 16 |
| 17.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 60 | 9 |
| 18. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 40 | 25 |
| 19. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 80 | 40 |
| 20. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 30 | 15 |
| 21. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 25 | 2 |
| 22. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 19 |
| 23. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 50 | 43 |
| 24. Издадени разрешения за строеж | Брой | 50 | 43 |
| 25. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 89 |
| 26. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | Съобразно постъпили запитвания | 800 |
| 27. Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в административно-териториалното устройство | Брой | 4 | 4 |
| 28. Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. | Брой | 4 | 6 |

Заб. Целевите стойности за изпълнение на показателите от т.1 до т.13  са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15.

Изпълнението по т. 4 и т. 9 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

Изпълнението на заложените целеви стойности на показателите от т. 17 до т. 28 за 2018 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

- Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания.

- Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.

- Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

- Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчита като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

- Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

- „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

- „Становища - консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

- „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.

- „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

- Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата                   „Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: Изпълнена корекция на речните брегове, Ремонт на малки съоръжения, Извършена рехабилитация на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.

- Показател „Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с  Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България и актуализирани алгоритми за извършване на  административно-териториалните промени, както и с постигнати резултати във връзка с определянето и мониторинга на категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

- Показател „Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“ се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, участието в работата на Европейския комитет по демокрация и управление и работни групи към Съвета на Европа, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейския социален фонд чрез ОПДУ 2014-20202 г.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти, протоколи от Технически експертни съвети и разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.

4.4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за режимни изследвания се дължи на обективни причини, описани в отчета, които са свързани с приключване на договорите с дружествата за геозащита и неподходящи условия за реализирането им до датата на изтичането. Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2017 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета.

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2018 г., свързани с устройство на територията са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУПО, както и с продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

4.4.5. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 340 500 | 1 364 172 | 776 351 |
|  | Персонал | 1 210 800 | 1 210 800 | 707 847 |
|  | Издръжка | 129 700 | 153 372 | 68 504 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 340 500 | 1 364 172 | 776 351 |
|  | Персонал | 1 210 800 | 1 210 800 | 707 847 |
|  | Издръжка | 129 700 | 153 372 | 68 504 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 44 441 500 | 51 671 585 | 22 202 495 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 4 530 000 | 3 743 353 |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 800 000 | 800 000 | 36 444 |
|  | Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите | 435 000 | 435 000 | 372 928 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти | 38 676 500 | 42 099 653 | 16 540 582 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ |  | 60 866 | 60 866 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 218 519 | 491 493 |
|  | Трансфери към общините за ОУП |  | 786 647 | 786 647 |
|  | Трансфери за ВиК обекти |  | 2 182 468 | 2 568 456 |
|  | Трансфери за геозащитни обекти |  | 1 345 079 | 1 345 079 |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 7 525 384 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 7 518 008 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 7 376 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 44 441 500 | 51 671 585 | 29 727 879 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 45 782 000 | 53 035 757 | 22 978 846 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 45 782 000 | 53 035 757 | 30 504 230 |
|  | Численост на щатния персонал | 67 | 67 | 56 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- По отношение на геозащитната дейност

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха сключени 3 договора за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, произтичащи от делегирани на Министерството на регионалното развитие и благоустройството задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията.

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 40 297лв.

През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“ и е извършен трансфер на община Сатовча за извършване на укрепване на свлачище на стойност на 9 313 214 лв.

Приети и одобрени са отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по трите подобекта – 2 подетапа за брегоукрепване и подетап за укрепване на свлачището.

Подготвено и подписано Споразумениe за трансфер на финансови средства за обект „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“. Извършена е проверка на отчетна документация по сключено споразумение за трансфер на община Мъглиж и са трансферирани финансови средства за обект: „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“.

- По отношение на водоснабдителните и канализационни дейности

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“

Проект „Развитие на общинската инфраструктура” се финансира - 80% от стойността на разходите чрез Заемно споразумение № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 70 млн. евро и 20% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Нелихвени разходи за изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са в размер на 8 443 275 лв., като разходите са капиталови в размер на 8 382 409 лв., отчетени по бюджетна дейност № 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“.

За отчетния период по проекта е разплатена сума в размер на 8 443 275 лв., представляваща 6 792 890 лв. от заема и 1 650 385 лв. национално съфинансиране както следва:

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 8 382 409 лв., от които 6 744 197 лв. заемна част и 1 638 212 лв. съфинансиране от бюджета. Разходите по подобекти са както следва:

- Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 3 491 626 лв. , от които 2 793 301 лв. заемна част и  698 325 лв. национално съфинансиране;

- Изграждане на язовир Пловдивци – 1 706 342 лв. , от които 1 365 074 лв. заемна част и             341 268 лв. национално съфинансиране;

- Рехабилитация на яз. Студена – 3 184 441  лв. , от които 2 585 822 лв. заемна част и       598 619 лв. съфинансиране от бюджета.;

§ 10-00 „Издръжка“ – 60 866 лв., от които 48 693 лв. заемна част и 12 173 лв. съфинансиране от бюджета.

По заема е платена главница, в размер на 3 029 814 лв., отчетени по §§ 80-58 „Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина”.

През отчетния период в сметката за проекта в БНБ са получени два транша от Световна банка на обща стойност 5 000 000 евро (9 779 150 лева), отчетени както следва:

§§ 80-52 “Получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции” са в размер на 5 000 000 евро (9 779 150 лева), представляващи външно финансиране по проект Проект „Развитие на общинската инфраструктура” чрез държавен инвестиционен заем по Заемно споразумение  № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие.

- Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” е финансиран от Програма ИСПА на ЕС и съ-финансиран от бюджета на Република България и Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ). Проектът е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум. Окончателният доклад за проекта е представен от Управляващия орган по Кохезионен фонд (1164/94) на Европейската комисия на 29 ноември 2011 г. По проекта през 2018 година ще се изплащат само лихви и главници, съгласно погасителен план.

- Проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”  е финансиран от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) с кредит, в размер на 25 млн. евро и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) с кредит, в размер на 15 млн. евро. Проектът е приключил успешно през 2011 година. По проекта през 2018 год. ще се изплащат само лихви и главници, съгласно погасителни планове, като през отчетния период са извършени следните плащания:

- по Рамковото споразумение с БРСЕ:  § 26-00 „Лихви по външни заеми” – 251 278 лв.; §§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 742 165 лв.

- по договора за кредит от ЕИБ: § 26-00 „Лихви по външни заеми” – 85 164 лв.; §§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 1 929 010 лв.

- По отношение на устройство на територията и административнотериториалното устройство

- Проект № BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, одобрен за финансиране на основание на Административен договор  № BG05SFOP001-2.001-0005-C01 от 02.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020 г.).

- Обща стойност и източник на финансиране:  198 934 лв. - безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя на МРРБ като бенефициент за изпълнението на този проект.

Основната цел на проекта е: Подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво. Предвидено е тя да бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво.

- Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво.

- Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини.

- Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 3.01.2017 г. до 03.01.2019 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.:

- В изпълнение на Дейност 2 на проекта „Аналитичен преглед, подобряване на нормативната среда и мултиплициране на добрите практики“, Поддейност 2.1. „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ е изготвена документация за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, Обособена позиция 1. „Анализ на изпълнението  и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ с прогнозна стойност  24 520 с ДДС.

- В процес на изпълнение е поддейност 2.3. „Провеждане на партньорски посещения в наградените общини (обмяна на практики). Изпратено е писмо от МРРБ до 29-те общини, наградени с Етикета в проведените до сега четири процедури за присъждане на Етикета. Получени са официални искания за провеждане на 7 партньорски посещения - от кметовете на общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа,  Ловеч, Мездра и Свищов.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. са 7 375 лева. Сумата е 100 % безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

4.4.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ в съответствие с функциите и задачите, определени в определени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ, бр.68 от 22 Август 2017г.).

4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиски цели:

- Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране;

- Изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС;

- Осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Проекти на нормативни актове и национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба, анализи, методики, нормативи и оценки на въздействие. За изпълнение на дейностите се сключват договори с външни изпълнители след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.

4.5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ | Мерна едини- ца | Целева стой-ност | Отчет |
| Показателите за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. 1.1. Разработване на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в т.ч. сгради и съоръжения, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства. 1.2. Разработване на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичният риск на Република България“. 1.3. Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. 1.4. Разработване на методология за подготовка за повторна употреба на продукти за зидария от строителни отпадъци и критерии за предоставянето им за употреба в строежите. 1.5 Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за жилищни сгради в Република България. | брой брой брой брой брой | 2 1 1 1 1 | 4 бр. обнародвани в ДВ нормативни актове; 1 бр. нормативен акт, който е в процес на подписване; 1 бр. проект на нормативен акт, който е в процес на нотификация; 1 бр. проект на нормативен акт, който е в процес на обществено обсъждане; 4 бр. проекти на нормативни актове, за които предстои обществено обсъждане; 1 бр. указания за наредби, свързани с организирането на движението по пътищата и улиците; Утвърдена от министъра на РРБ със Заповед ЗД-02-14-469 от 23.05.2015 г.; Разработва се Етап ІІ – 2018 г.; Избран изпълнител. Пред подписване на договор. Сключен Договор РД-02-29-224 от 08.06.2018 г. |
| 2. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | извършен анализ на резултати от прилагането на 1 бр. нормативен акт свързан с пътната безопасност |
| 3. Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им. 3.1. Извършени проверки на място на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти 3.2. Нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз | брой брой | 21 12 | проведени са 22 бр. проверки на място (12 бр. на оправомощени органи по смисъла на приложение V от Регламент (ЕС) № 305/2011 и 10 бр. на лица за оценяване на съответствието с националните изисквания), издадени са 10 бр. разрешения за оценяване на строителни продукти, от които 2 бр. за оценяване с националните изисквания; извършени са 12 бр. нотификации на лица за оценяване на строителни продукти и са издадени 8 бр. разрешения за дейността в обхвата на нотификацията |
| 4. Разработени и/или актуализирани национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. 4.1. Разработен проект на Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите 4.2. Определени национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите | брой брой | 1 8 | проект на Заповед за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите с изисквания към 4 бр. строителни продукти; подготвена е документацията за стартиране на обществена поръчка за определяне на 3 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите |
| 5. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 25 311 |
| 6. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 400 | 285 |
| 7.Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 800 | 310 |
| 8. Съставени АУАН | брой | 800 | 371 |
| 9. Проведени административно наказателни производства | брой | 800 | 278 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „ Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг“ -  в процес на изпълнение на Етап ІІ-2018 г.;

- Показател „Разработване на методология за подготовка за повторна употреба на продукти за зидария от строителни отпадъци и критерии за предоставянето им за употреба в строежите“ – предстои подписване на договор;

- Показател „Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за жилищни сгради в Република България“ – подписан договор;

- Показател „Разработване на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите“ – предстои провеждане на обществена поръчка.

- Показател „Разработени нормативни актове и проекти на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите“ – обнародвани:  Наредба № Е-РД-04-1 от 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (ДВ, бр. 6 от 2018 г.); Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 63 от 2018 г.); разработени с междуведомствени работни групи: НИД на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.), НИД на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г., бр. 34 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.), НИД на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г. и изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.) и НИД на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г.).

- Показател „Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им“.

- Извършени проверки (на място) на лица за оценяване на строителни продукти – 22 бр. проверки на място (12 бр. на оправомощени органи по смисъла на приложение V от Регламент (ЕС) № 305/2011 и 10 бр. на лица за оценяване на съответствието с националните изисквания);

- Извършено нотифициране (обявяване) пред ЕК и държавите - членки на ЕС на лица за оценяване на строителни продукти  - 12 бр.;

- Участие в 1 бр. заседание на Консултативна група за подготовка и разработване на делегирани актове за строителни продукти съгласно чл. 60 на Регламент (ЕС) 305/2011 и чл. 290 от Договора за функционирането на ЕС;

- Участие в 1 бр. заседание на Звената за контакт относно продукти в строителството, на държавите - членки на ЕС;

- Участие в 1 бр. заседания на AdCo групата на нотифицираните лица към ЕК;

- Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 4 бр. проекти на делегирани актове и по 7 бр. проекти за изменение на мандати за строителни продукти.

- Изготвени писма и отговори с информация на запитвания до Звеното за контакт относно продукти в строителството – 31 бр.

- Показател „Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица“ - през отчетния период в ДНСК са постъпили 25 311 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица. Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 42% от предвиденото по план;

- Показател „Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение“ - през отчетния период от ДНСК са проведени 285 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение. Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 71% от предвиденото по план;

- Показател „Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол“ - през периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 310 индивидуални административни акта. Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 39% от предвиденото по план.

- Показател „Съставени АУАН“ - за установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 371 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 46% от предвиденото по план;

- Показател „Проведени административнонаказателни производства“ - по провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 278 наказателни постановления, както и 30 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства. Изпълнението по този показател от програмата към 30.06.2018 г. е в размер на 35% от предвиденото по план.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

- Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.);

- Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика, геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;

- Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);

- Неправителствени организации;

- Областни и общински администрации

4.5.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 722 800 | 7 793 229 | 3 330 230 |
|  | Персонал | 5 425 200 | 5 428 434 | 2 637 809 |
|  | Издръжка | 2 097 600 | 2 164 795 | 692 421 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 722 800 | 7 793 229 | 3 330 230 |
|  | Персонал | 5 425 200 | 5 428 434 | 2 637 809 |
|  | Издръжка | 2 097 600 | 2 164 795 | 692 421 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 200 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 722 800 | 7 793 229 | 3 330 230 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 722 800 | 7 793 229 | 3 330 230 |
|  | Численост на щатния персонал | 436 | 436 | 354 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.5.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция ТПН, Дирекция за национален строителен контрол

4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2018 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта. През 2016 година, с изменението на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. 	Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2018 г. са отчетени приходи от такси в размер на 
10 млн. лева.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

От 15.11.2016 г. са в сила промени в Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР) (Тарифа № 14), с които се определиха нови такси на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.), в сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. В седем от районните администрации на Столична община са открити изнесени работни места – Люлин, Нови Искър, Надежда, Илинден, Подуяне, Слатина и Триадица, както и 2 офиса в централната градска част на София - на 
ул. Сердика 5 и на ул. Кракра 3.

Издадени бяха заповеди по чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър за оправомощаване на служители на Общинските служби по земеделие, които да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонда.

С последните промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, извършени през 2016 г. (обн. ДВ. бр. 57 от 26.07.2016 г.), се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Бяха увеличени каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

- на място – на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в страната, независимо от местонахождението на имота;

- в изнесено работно място на АГКК;

- чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място;

- по електронен път – чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи – като електронен документ – по електронен път или на хартиен носител – на гише – в избрана от заявителя приемна на СГКК или в изнесено работно място.

На нотариусите още от 2014 г. им е дадена възможност чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.

За общините и ведомствата е създадена нормативна възможност за достъп до информационната система на кадастъра с цел да извършват справки, заявяват и получат електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица,  които са им необходими за провежданите от общината или ведомството административни процедури.

- Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През първото полугодие на 2018 г. са одобрени КККР на землищата на общински центрове - гр. Белоградчик, гр. Велинград, гр. Грамада, гр. Елена, гр. Мездра, 
гр. Сухиндол, с. Кайнарджа, с. Ситово и с.Чупрене на 24 бр. други населени места от области Велико Търново, Видин, Кюстендил, Монтана и Плевен.

По стартиралото на 15.11.2016 г. изпълнение на приетите през 2016 г. промени на ЗКИР, в частта преобразуване на КВС в КККР в периода от 01.01.2018 г. ÷ 30.06.2018 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 1251 бр. землища попадащи в 23 области.

Приети са КККР на землищата на общински центърове – гр. Ябланица, гр. Кнежа и гр. Чирпан и на 37 бр. други населени места от области Варна, Враца, Габрово, Ловеч, Перник и Плевен, на урбанизираните територии на 6 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Вълчи дол, гр. Пирдоп, гр. Златица, гр. Суворово и с. Челопеч и 25 бр. населени места в области Варна, Плевен и София област.

В процес на изработване и одобряване са КККР на землищата на общински центровете - гр. Горна Оряховица, гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Момчилград, 
гр. Неделино, гр. Перущица, гр. Трън, с. Чавдар и с. Черноочене и на 52 бр. други населени места от области Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик и др., на урбанизираните територии на общински центрове - гр. Божурище, гр. Долна баня и гр. Сливница и 135 бр. населени места в общини Белослав, Божурище, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Долна баня, Пазарджик, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово, както и на населени места, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

Открита е по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура за възлагане на създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Аксаково, с. Струмяни, гр. Кресна и с. Гърмен и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

- Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

Подготвена е документация за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за изработване на специализирани карти и регистри на нови 21 бр. морски плажове по ЗУЧК, както и за определяне на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК на 4 бр. землища в област Добрич.

- Изчистване на явна фактическа грешка на земеделските територии

Открита е процедура по ЗОП за възлагане отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово.

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и местно значение, жп линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно охранителни зони пояс „А“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

- Геодезия и картография

Изпълняваните в периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. дейности са:

- Извършване на контрол на точността на геодезическа основа за създаване на кадастралната карта в област Варна и област Кюстендил;

- Приемане на геодезическата основа за създаване на кадастралната карта за територията на с. Падала, област Кюстендил и с. Попович, област Варна;

- Обявена открита процедура по ЗОП за възлагане създаване на ГММП по 11 обособени позиции за населени места в 36 общини;

- Поддържане и научно обезпечаване на мареографните станции и измервания съвместно от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), с активното съдействие на Института по океанология (ИО) при БАН. Мареографни измервания в 1 мареографна станция – Варна;

- Проверка състоянието на 4-те мареографни станции и предприети действия по възстановяване работата в мареографни станции Иракли и Ахтопол, и преместване на мареографна станция Бургас;

- Мониторинг на инфраструктурните ГНСС мрежи – 3 броя;

- Подготвена документация за провеждане на процедура за преизмерване на 17 линии от Държавната нивелачна мрежа І клас;

- Проверка състоянието на 12 броя векови нивелачни репера;

- Проверка състоянието на нивелачните репери по граничните връзки с Република Македония;

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

- Подготовка на становища по методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск;

- Поддържане и актуализиране на съхраняваните в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от АГКК и поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

- Проверка на геодезическите, картографски и кадастрални архиви в 6 СГКК;

- Подготовка на нивелачните връзки с Македония за преизмерване.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. През първото полугодие на 2018 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи 1 531 515 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 1 289 849 бр.;

- Геокартфонд – 1 535 бр.;

- онлайн справки – 240 131 бр.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Разработване на нормативни актове

През отчетният периода са разработени и приети следните нормативни актове :

- Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г.). Проектът на наредба е издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и обнародван в ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г.;

- Разработен е проект на Постановление за измeнение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектът на постановление е приет от Министерския съвет и Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г., е обнародвано в ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

- Разработен е проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа;

- Разработен е проект на Наредба за създаване  и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи.

- Регистрация на правоспособни  лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като през първото полугодие на 2018 г. са регистирани 43 правоспособни лица, от които 27 физически и 16 юридически лица.

4.6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” показателите за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност 2018 г. | Отчет 30.06.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 4 500 000 | 2 737 436 |
| 2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км) | км | 500 | - |
| 3. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 1 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

По показател № 1 – Създаването на КККР (одобрени – 2 454 142  ха, приети – 118 230 ха и в процес на изработване – 165 064 ха).

По показател №  2 - През второто полугодие на 2018 г. е планирано откриване на процедура по ЗОП за възлагане на дейности по преизмерване на нивелачни линии I клас.

По показател №  3 - Мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

4.6.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 19 735 400 | 19 744 650 | 8 009 218 |
|  | Персонал | 6 603 800 | 6 621 031 | 3 389 836 |
|  | Издръжка | 8 933 400 | 8 925 419 | 2 985 752 |
|  | Капиталови разходи | 4 198 200 | 4 198 200 | 1 633 630 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 19 735 400 | 19 744 650 | 8 009 218 |
|  | Персонал | 6 603 800 | 6 621 031 | 3 389 836 |
|  | Издръжка | 8 933 400 | 8 925 419 | 2 985 752 |
|  | Капиталови разходи | 4 198 200 | 4 198 200 | 1 633 630 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 11 618 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  |  | 11 618 |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 215 805 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 215 805 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 227 423 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 19 735 400 | 19 744 650 | 8 020 836 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 19 735 400 | 19 744 650 | 8 236 641 |
|  | Численост на щатния персонал | 397 | 397 | 376 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г.  Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност  38 млн. евро.

От 2016 година АГКК изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2018 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 30.06.2018 г. постигнатите резултати по дейности са:

Постигнати резултати към 30.06.2018г. по дейности:

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и договорите се изпълняват.

- Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – обявена е обществена поръчка, която е прекратена във връзка с подадена жалба пред КЗК, обявена е отново и офертите са в процес на оценка.

- Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – предстои подаване на искане за промяна на проекта, с което тази дейност да отпадне.

- Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по две обособени позиции – обявена е обществена поръчка. Обособена позиция 1 е спряна във връзка с подадена жалба. А обособена позиция 2 е прекратена и ще бъде обявена отново.

- Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.

- Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция.

4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Проекти на актове на Министерския съвет за  промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 78 броя;

- Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 10 броя;

- Актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 1 брой;

- Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 3 броя;

- Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 14 броя;

- Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за  различни обекти – 17 броя заседания;

- Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 9 броя заседания;

- Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост - 568 броя;

- Своевременно са приети годишните финансови отчети на 41 броя ТД с над 50 % държавно участие към 31.12.2017 г. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол на министъра на РРБ са приети консолидираните финансови отчети на “ГУСВ” ЕАД и на “ФЛАГ” ЕАД;

- Изготвен е анализ и доклад за дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2017 г., представен на Министерство на финансите с писмо № 03-02-109/11.07.2018 г.

- Представена е изискваща се документация и информация в Министeрство на финансите /МФ/, съгласно чл. 3, ал. 2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2017 г. и за I-во и II-ро тримесечие на 2018 г.

- Организирано е провеждането на 25 бр. годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие като упълномощените представители на министъра на РРБ са гласувани съответните решения;

- Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003 г., изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка над 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2017 г. и за първо и второ тримесечие на 2018 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

- Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК”.

- Организирани са 6 бр. заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата, предложено за продажба или за отдаване под наем, като са изготвени протоколи от работата ѝ, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие предложения и са изпълнени предвидените в протоколите на работната група решения.

- С Разпореждане № 7 от 29.12.2017 г. на Министерския съвет е образувано ново еднолично дружество с държавно участие в капитала под наименованието “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, което да осъществява дейност на ВиК оператор на обособената територия Пазарджик.

- Стартирана е процедура за вземане на решение от Министерския съвет за едновременно намаляване и увеличаване капитала на  “Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София за обявяване на имот – частна държавна собственост за имот – публична държавна собственост, и за предоставянето му за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“. Промяната се прави с цел осигуряване на допълнителен сграден фонд за разполагане на специализирана техника и работни места за служителите на агенцията. По този начин ще се обезпечи дейността по проект за изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа.

- По отношение на концесионната дейност - от 02.01.2018 г. е в сила нов Закон за концесиите (ЗК), който урежда условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна и публична общинска собственост. С новия закон се поставя изцяло различна концепция относно предоставянето на концесии. С него се определят различни срокове за приемане на допълнителни нормативни актове, които да конкретизират дейности, изисквания и др. В тази връзка, на основание чл. 35 от ЗК е приета Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, в сила от 29.05.2018 г., с която се определят изискванията на финансово-икономическите елементи и реда за изготвяне на плана за действие за държавните и общински концесии.

В изпълнение на чл. 37, т. 1 от ЗК е одобрена Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027 г.), съдържаща общите и специфични цели и основни приоритети за възлагане на концесиите в страната. Стратегията е основа за разработване на плана за действие за държавните концесии и на плановете за общинските концесии. Срокът за одобряването им е до 3 месеца от одобряването на стратегията.

    - Отчет за изпълнението на програмата

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 667 800 | 677 800 | 355 176 |
|  | Персонал | 559 800 | 559 800 | 330 931 |
|  | Издръжка | 108 000 | 118 000 | 24 245 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 667 800 | 677 800 | 355 176 |
|  | Персонал | 559 800 | 559 800 | 330 931 |
|  | Издръжка | 108 000 | 118 000 | 24 245 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 667 800 | 677 800 | 355 176 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 667 800 | 677 800 | 355 176 |
|  | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 26 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 92 | 78 |
| 2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 6 | 10 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 4 | 1 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 3 | 3 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите | брой | 1 | 0 |
| 6.Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 25 | 14 |
| 7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост | брой | 123 | 568 |
| 8. Общ брой на ТД, в т. ч. ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) | бр. | 71/62 | 69/61 |
| 9. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 10 000/ 5 000 | 23 639/3 315 |
| 10. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 38/2 | 27/13 |
| 11. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 350 000 | 471 127 |
| 12. Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 250 000 | 326 372 |
| 13. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 2 | 0 |
| 14. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 3 | 0 |
| 15. Протоколи/заповеди-пълномощни за приемане на годишни финансови отчети, съгласно Търговския закон при упражняване правата на държавата чрез министъра на РРБ в ТД с над 50% държавно участие. | бр. | 1/19 | 1/25 |
| 16. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. | х.лв. | 1 500 | 5 549 |
| 17.Заповед за стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесии. | бр. | 1 | 0 |

4.7.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от  дирекция “Държавна собственост” и дирекция „Концесии и търговски дружества“

4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

4.8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 118 400 | 2 218 400 | 1 210 159 |
|  | Персонал | 1 234 300 | 1 234 300 | 863 215 |
|  | Издръжка | 675 100 | 775 100 | 346 944 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 209 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 118 400 | 2 218 400 | 1 210 159 |
|  | Персонал | 1 234 300 | 1 234 300 | 863 215 |
|  | Издръжка | 675 100 | 775 100 | 346 944 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 209 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 1 648 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 1 648 |
|  | Други програми |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 1 648 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 118 400 | 2 218 400 | 1 210 159 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 118 400 | 2 218 400 | 1 211 807 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 102 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

|  | Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване" | Мерна единица | Целева стойност 2018 | Отчет от 01.01. до 30.06.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1 | Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 74 |
| 2 | Обработени документи | бр. | 3650000 | 1774877 |
| 3 | Актуализирани записи в НБД “Население“ | бр. | 1800000 | 1438560 |
| 4 | Сертификати | бр. | 125 | 87 |
| 5 | Извършени проверки | бр. | 350 | 286 |
| 6 | Брой обучения и семинари | бр. | 15 | 5 |
| 7 | Указания и ръководства | бр. | 5 | 1 |
| 8 | Нормативни документи | бр. | 40 | 510 |
| 9 | Обработени преписки | бр. | 2000 | 2 279 |
| 10 | Извършени справки от НБД “Население”; | бр./ден | 90000 | 86000 |
| 11 | Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| 12 | Информационни системи, на които се предоставят данни | бр. | 7 | 7 |
| 13 | Потребители | бр. | 1900 | 2650 |
| 14 | Проведени избори и референдуми | бр. | 30 | 18 частични избори и 1 местен референдум |
| 15 | Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление | бр. |  | 9 |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през полугодието на 2018 г. са 74 и са относими към планираните.

- Обработени документи – през полугодието на 2018 г. в НБД „Население” са обработени 1 774 877 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 800 00 лица. Броят на актуализираните записи през полугодието на 2018 г. са относими към планираните.

- Сертификати –  през полугодието на 2018 г. има издадени 87 сертификата. Броят на актуализираните сертификати е над половината от целевите стойности за 2018 година.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през полугодието на 2018 г. са извършили 286 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки е значително над половината от целевите стойности за 2018 година.

- Брой обучения и семинари – проведени са 5 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения е по-малък, тъй като в едно обучение са включени служители от общинските администрации на повече от една област.

- Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с актуализиране данните на лица, освободени от българско гражданство.

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

- Нормативни документи – през първото полугодие на 2018 г. са дадени становища по 10 проекта за нови или за изменение на нормативни актове. Съгласувани са над 500 проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – през първото полугодие на 2018 г. в дирекцията са постъпили 2 279 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2018.

- Извършени справки от НБД „Население” –Разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 86 000. Броят на извършваните справки през полугодието се доближава до планираните стойности за цялата година.

- Общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 650 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите през отчетния период значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 18 частични избори (за 16 кметства и 2 общини) и за 7 балотажа (6 кметства и 1 община). Осигурени са и избирателни списъци за провеждане на 1 местен референдум.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са общо 9 подписки, като от тях: 3 в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 4 подписки в подкрепа за местна гражданска инициатива, 1 подписка в подкрепа за национална гражданска инициатива и 1 подписка в подкрепа на европейска гражданска инициатива.

4.8.6.  Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.

4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

4.9.1  За отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г. по програмата са извършени следните дейности:

- Административно обслужване и човешки ресурси

- Отдел „Управление на човешките ресурси“:

Организиране на дейността по набирането, подбора и развитието на персонала:

Обявени и проведени са 17 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение.

Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите:  организирани и проведени 30 подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 344 проекта на индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите. Изготвени и изведени проекти на заповеди, доклади и писма, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на МРРБ, граждански договори, провеждане на конкурси, подбори, обучения и служебни бележки -  1438 бр.

Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала - за повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2018 г. Осъществена е организация и координация по проведени 81 обучения на служители от МРРБ в Института по публична администрация и в други обучаващи институции. Осъществена е координация и организация по провеждането на 23 обучения в Дипломатически институт на служители и на членове на екипа на Българското председателство на съвета на ЕС от МРРБ.

Осъществена организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове.

Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена.

Обработени са 107 електронни заявления за преминаване на работно време с променливи граници.

Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 2255 бр.

Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 595 бр.

- Отдел „Административно обслужване“:

Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“; осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив.

Обработени за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. – 22 998 бр. входящи, изходящи 14 766 бр. и 3 800 бр. вътрешни документи.

На всяко тримесечие се извършва сроков контрол на неприключените от административните звена на министерството задачи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

Считано от 23.03.2018 г. има промяна в организационната структура на дирекция „Финансово-стопански дейности“ като отдел „Бюджет, счетоводство и плащания“ с щатна численост 20 бр. се закрива и се създават отдел „Бюджет и финансови анализи“ с щатна численост 6 бр. и отдел „Счетоводство и плащания“ с щатна численост 14 бр.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество

През първата половина на годината отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготви и разпространи близо 390 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 20 интервюта. Отговорено е на 56 запитвания от медии. Събрани са справки от дирекциите и е подготвена информация за над 60 публични събития или посещения в страната с участието на министъра или заместник-министрите. Съгласувани са 115 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 118 поздравителни адреса от името на министъра или заместник-министри. Изготвени са 128 заповеди за командировки на служители на министерството.

В изпълнение на ангажиментите си като секретариат на Дунавската стратегия, отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“, организира 3 срещи от Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, свързани с нея: Среща на Координаторите по приоритетни области по Дунавската стратегия, Среща на Националните координатори на Дунавската стратегия и Съвместна среща на Националните координатори и Координаторите по приоритетни области по Дунавската стратегия. Работи се по подготовката на Седмия Годишен форум на Дунавската стратегия, планиран за 18-19 октомври в София.

Отделът подпомогна организацията на 4-те срещи от Календара, организирани от СППРР, посветени на териториалното сближаване и градския дневен ред, както и на няколко събития, организирани от трети страни с подкрепата на МРРБ като панел „Транспортна свързаност на Западните Балкани – диалог с потенциални донори и партньори“ в рамките на Срещата на върха Западни Балкани – ЕС, Балкански архитектурен форум, Балкански инженерен форум, международни конференции „Пътна безопасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики“ и „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия“.

Дирекцията осигури медийно обезпечаване на събитията от Календара.

Отделът подготви и обезпечи провеждането на визити у нас на Сухейл Фазлиу,  министър на местното самоуправление на Република Македония, вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Пол Станеску в гр. Русе и Н.С. Отажонов, вицепремиер и Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (проведена през юли). Бяха подготвени и одобрени от МС документи от ресора на МРРБ, свързани с международно сътрудничество като Меморандум за разбирателство между МРРБ и македонския му хомолог и рамково споразумение с потенциали китайски инвеститори.

Организирани и обезпечени бяха срещи на министъра и други представители на МРРБ с чуждестранни делегации, в т.ч. от Китай, включително във формат 16+1, Катар, Южна Корея, ОАЕ и др.

Във връзка с посещения на правителствени или държавни ръководители в държави като Израел, Русия, Грузия и Албания отделът подготви справки за двустранните отношения в областите от компетенции на МРРБ.

Представители на отдела участваха в процесите по европейска координация по теми от ресорите на МРРБ, включително Брекзит.

- Обществени поръчки

1.	Извърши преглед на постъпилите 60 доклада за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

2.	При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП

3.	Изготви 35 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по   чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;

4.	Проведе процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

5.	Изготви и организира сключването на 47 договора за възлагане на обществените поръчки;

6. 	Извърши предварителен контрол на 45 проекта на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция по геодезия, картография и кадастър;

7.	Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й.

8. 	Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-306/28.12.2016 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно на информационна система „РАРО” - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

9.	Изготви становища по подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции /ВАС/ и Комисията за защита на конкуренцията;

10.	Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

11.	Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

12.	Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане

- През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции.

- Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 300 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. , както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.

- Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, и др. приложими нормативни актове.

- Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България.

- Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение, а при липса на доброволно изпълнение са образувани изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител.

- Изготвени са над 40 решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

- Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ.

- Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

- Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит

За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. одиторите от дирекция „Вътрешен одит“ са изготвили и връчили шест одитни ангажименти за консултиране, възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и два одитни ангажименти за даване на увереност, приключени с връчен одитен доклад към 30.06.2018 г.

В периода до 30.06.2018 г., в нормативно определените срокове е изготвен Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2017 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от ЗВОПС и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит.

- Инспекторат

През първата половина на 2018 г. Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 18 /осемнадесет/ проверки, от които 12 /дванадесет/ планови от утвърдения годишен план за работа и 6 /шест/ извънпланови проверки.

1. Планови проверки:

По отношение на извършените планови проверки в структурни звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски при осъществяване на тяхната дейност. За резултатите от проверките са предоставени доклади на министъра.

2. Извънпланови проверки:

- Във връзка с постъпили сигнали по реда на Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, касаещи недоволство от действия или бездействия на служители са извършени две проверки. Установено е, че изнесените в тях твърдения са неоснователни.

За резултатите от извършените извънпланови проверки са изготвени доклади, които са предоставени на министъра.

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през отчетния период, Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента са изпълнени или се изпълняват.

През отчетния период са изготвени документи, свързани с дейността на Инспектората, свързани със Секторен антикорупционен план на МРРБ, в т.ч. второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Същият е утвърден със Заповед на министъра № РД-02-14-82/ 21.02.2018 г.

Също така във връзка с вменени нови функции на Инспектората, на основание на чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията, и чл.35, ал.2, чл.40, чл.41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/ЗПКОНПИ/ и §2, ал2 и 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, се изготвиха регистри, които се утвърдиха със Заповед на министъра №РД-02-14-663/03.07.2018г.

През отчетния период двама служители на Инспектората са преминали специализирано обучение, организирано от Института за публична администрация /ИПА/ на тема: „Прилагане на комплексно административно обслужване”.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

През отчетния период 01.01.2018 – 30.06.2018 г. дейността на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е съсредоточена в постигане на следните оперативни цели:

1.	Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

2.	Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

3.	Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

4.	Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

През отчетния период 01.01.2018 – 30.06.2018 г. дейността на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) предостави комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. Осигури информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана и класифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи. Дирекция ИОСС осигури непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи. Дирекцията координира и подпомага 	провеждането на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

- Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството занад 500 потребители в МРРБ, включващо:

•	Управлението на ИТ услуги ITSM

•	Управление на инциденти

•	Управление на проблеми

•	Управление на конфигурации

•	Управление на промените

•	Управление на релизите

•	Управление на нивото на услугите

•	Управление на финансите

•	Управление на капацитета

•	Управление на непрекъснатостта

•	Управление на достъпността

- Осигуряване на информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

За да се постигне устойчивост на Системата за управление на качеството , служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Поддържа се изградената Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили

- Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, както и в регионалните отдели:

През отчетния период служителите мигрираха външните услуги на МРРБ към префикси 85.14.37.0/24. Обновиха и надстроиха Защитните стени. Ежедневно се извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Във връзка с внедряването на електронното управление в МРРБ, служителите на дирекция ИОСС участваха в тестване включването на деловодната система на МРРБ в Системата за обмен на електронни съобщения/документи на Държавна агенция „Електронно управление“. От ноември 2017 г. същата е със статут на активен участник в СОЕС. Представители на дирекция ИОСС участват активно в Съвет за

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

В дирекцията се следи и координира следните услуги от външни изпълнители:

- Доставка на интернет

- Доставка на стационарна телефония (POTS)

- Доставка по стандарт GSM/UMTS

- Доставка на TV услуги

- Доставка на квалифицирани удостоверителни услуги

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/ и противопожарната защита и пожарна безопасност.

- В областта на защитата на класифицираната информация:

- 13 (тринадесет) броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и на служители във търговските дружества от В и К сектора.

- 7 (седем) броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

- 3 (три) броя проведени обучения за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз до ниво „Секретно“.

- 170 (сто и седемдесет) броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали.

- Извършени 2 (два) броя годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

- Извършени 10 (десет) броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

- Извършена е процедура по унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на документи и материали, съдържащи класифицирана информация, съхранявани в МРРБ за периода 1994 – 2014 г.

- Участие в Междуведомствена работна група със задача разглеждане на актовете на Министерския съвет и документите към тях с определени нива на класификация за сигурност за периода 1948 – 2017 г.

- В областта на защитата при бедствия:

- Изготвени са 2 (два) броя доклади относно напредъка (изпълнението) по анализа, оценката и картографирането на сеизмичния риск от бедствие, както и за предприетите мерки за изпълнение на определените дейности.

- Извършен е контрол във връзка с изготвянето на 8 (осем) броя Анализ и оценка на риска на установените критични инфраструктури и обектите им в подсектора „Пътна инфраструктура“ и в подсектора „Водоснабдяване и канализация“.

- В областта на противодействие на тероризма:

- Изготвен е 1 (един) брой план за сигурност на административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9.

- В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):

- Разработени са Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.

- Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.

- Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Контрол на дейността на фирма „ЕНИГМА“ ЕООД относно сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене в административните сгради на МРРБ.

- Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.

- Участие в частична проверка на готовността за работа във военно време на област Търговище.

- Участие в Междуведомствена експертна работна група за изготвяне на проекти на нормативни актове на Министерския съвет, регламентиращи дейностите и задачите по ОМП и условията и реда за тяхното осъществяване.

- В областта на противопожарната защита и пожарна безопасност

- Изготвено е противопожарното досие за помещенията на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), находящи се на ул. „Алабин” № 16-20, ет. 3, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Други:

- Изготвен е годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. с оглед функционалната компетентност на МРРБ.

- Участие в Междуведомствена експертна работна група за актуализация на Процедурата за искане и приемане на модул за гасене на горски пожари с използването на въздухоплавателни средства, чрез Общностния механизъм за гражданска защита на Европейския съюз и други държави.

- Контрол на дейността на фирма „АСО София“ ООД, с която има сключени договори за:

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“.

- Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.

- Стартирана е обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“, избран е изпълнител, с който е сключен договор.

- Стартирана е обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена“ и е избран изпълнител.

- Изготвени са необходимите документи (доклад, 3 броя технически спецификации, 3 броя методики за определяне на комплексната оценка на оферта) относно стартиране на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“.

- Извършена е процедура по унищожаване чрез нарязване на 599 броя постоянни пропуски.

- Дирекция „ФСД“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 11 102 500 | 10 912 662 | 3 313 958 |
|  | Персонал | 3 739 000 | 4 439 290 | 1 820 952 |
|  | Издръжка | 6 763 500 | 5 873 372 | 1 491 259 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 600 000 | 1 747 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 11 102 500 | 10 912 662 | 3 313 958 |
|  | Персонал | 3 739 000 | 4 439 290 | 1 820 952 |
|  | Издръжка | 6 763 500 | 5 873 372 | 1 491 259 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 600 000 | 1 747 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 11 102 500 | 10 912 662 | 3 313 958 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 11 102 500 | 10 912 662 | 3 313 958 |
|  | Численост на щатния персонал | 190 | 190 | 150 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

? Съгласно текста на ОПРР 2014-2020 г. честотата на отчитане на индикаторите за резултат е два пъти за програмния период: 2018 г. и 2022 г.и при изготвяне на оценки на ОПРР.

?  Показателят се отчита на база експертна оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие (РПР) в районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., по данни от НСИ и др. официални източници, както и информация от годишните доклади по показателите за наблюдение на изпълнението на РПР за съответната година.