ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2017 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………….2 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2017 г. …………………………………5 стр.

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките…………………………………………………………. 9 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………………………….39 стр.

1.Програма 2100.01.01………………………………………………………………………………..39 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………………58 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………………61 стр.

4. Програма 2100.02.02 ………………………………………………………………………………80 стр.

5. Програма 2100.03.01 ………………………………………………………………………………113 стр.

6. Програма 2100.03.02 ……………………………………………………………………………....124 стр.

7. Програма 2100.04.01 ……………………………………………………………………………..132 стр.

8. Програма 2100.04.02 ……………………………………………………………………………..140 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………………..143 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

|  |  | Инспекторат |
| --- | --- | --- |
| Министър на регионалното развитие и благоустройството |  | Финансови контрольори |
|  | Политически кабинет | Дирекция „Вътрешен одит“ |
| Тел: (02) 9405 517 |  | Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| Заместник министър | Главен секретар |  |
| Тел: (02) 9405 443/456 | Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ |  | Дирекция „Финансово-стопански дейности” |
| Тел: (02) 988 17 51 |  | Тел: (02) 9405 520 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426 |  | Дирекция „Правна" |
|  |  | Тел: (02) 9405 562 |
| Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ |  | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" |
| Тел: (02) 9405 488 |  | Тел: (02) 9405 528/529 |
| Дирекция „Търговски дружества и концесии“ |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ |
| Тел.(02) 9405 317 |  | Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ |  | Дирекция „Обществени поръчки“ |
| Тел.(02) 9405 489 |  | Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Държавна собственост” |  | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ |
| Тел: (02) 9405 353 |  | Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности” |  |  |
| Тел. (02) 9405 386 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” |  |  |
| Тел. (02) 9405 387/342 |  |  |
| Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ |  |  |
| Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” |  |  |
| Тел.(02) 9405 422 |  |  |
|  |  | Агенция „Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  |  |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 111), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2017 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 год., Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Заповед № РД-02-14-20/13.01.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 355 436 740 лв.

По Уточнен план към 31.12.2017 г. собствените приходи са в размер на 355 436 740 лв., а са отчетени 401 631 658 лв. или 113 % спрямо уточнения план. За същият период на предходната 2016 г., отчетените приходи са в размер на 366 603 571 лв., като за 2017 г. е отчетен ръст от 9,5 %.

Изпълнението на приходите към 31.12.2017 г. е както следва:

Приходи и доходи от собственост                                                                            1 530 608 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                               879 811 лв.

- Приходи от наеми на имущество и земя                                                                 642 768 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                7 452 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки					        577 лв.

- Държавни такси                                                                                                396 409 572 лв.

Събраните приходи са от:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 317 104 хил. лв., по чл. 25 от Тарифата на таксите за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

- Други такси по тарифата в размер на 58 257 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

За същият период на предходната 2016 г., държавните такси са в размер на 361 973 631 лв., в т.ч. 292 987 823 лв. от винетни такси. За 2017 г. е налице е ръст от близо 9 % държавни такси, като от тях приходите от винетни такси имат ръст 8%. Приходите от “Други такси по тарифата” също формират ръст около 20 %.

- Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване   на  кадастрална,   геодезическа  и  картографска  информация  за  нуждите  на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 17 466 057 лв.;

- Такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 3 326 741 лв.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети         1 524 905 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви  за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ, а също и преведена по транзитна бюджетна сметка неустойка за забавено изпълнение по договор, сключен за изработка на КККР.

- Други приходи                                                                                                              2 099 870 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/11 045 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 844 925 лв.,  получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА; Получени други застрахователни обезщетения – 321 816 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 62 651 лв.; Други неданъчни приходи – 1 006 825 лв.

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите,в т.ч.                                /-/ 235 787 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                           /-/ 176 149 лв.

- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ 59 627 лв.

- Внесени други данъци, такси и вноски вйрху продажбите                                               /-/11 лв.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина      /-/ 302 490 лв.

- 3 941 лв. представляващи левовата равностойност на 2015 евра – разпределени средства от изпълнение на съвместни проекти с международната организация Еврогеографикс, на която АГКК е член;

- През 2016 г. е подписано «Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път I-7 (228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение учебен полигон Ново село» като към отчетният период са постъпили приходи от дарения в размер на 298 549 лв.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 354 173 100 | 355 436 740 | 401 631 658 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 354 173 100 | 355 436 740 | 401 631 658 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 144 100 | 2 144 100 | 1 530 608 |
| Държавни такси | 348 352 300 | 348 352 300 | 396 409 572 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 3 026 700 | 3 026 700 | 1 524 905 |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други | 650 000 | 1 615 091 | 1 864 083 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 298 549 | 302 490 |

- Отчет на разходите

При уточнен план от 1 531 469 775 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 528 592 139 лв. или 99,81 % изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                          40 162 347 лв.

- Издръжка    	                         383 348 837 лв.

- Капиталови разходи           105 080 955 лв.

- Капиталови трансфери      1 000 000 000 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 400 904 100 | 1 531 237 303 | 1 528 592 139 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 2 734 500 | 1 003 407 976 | 1 003 395 761 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 2 285 700 | 2 924 576 | 2 912 459 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | 448 800 | 1 000 483 400 | 1 000 483 302 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 351 522 900 | 493 880 531 | 491 266 420 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 328 354 900 | 461 294 418 | 458 680 499 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 23 168 000 | 32 586 113 | 32 585 921 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 27 416 300 | 22 967 334 | 22 952 849 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 794 200 | 7 463 974 | 7 450 276 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 19 622 100 | 15 503 360 | 15 502 573 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 2 719 800 | 3 718 970 | 3 721 577 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 611 100 | 604 496 | 604 392 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 108 700 | 3 114 474 | 3 117 185 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 16 510 600 | 7 262 492 | 7 255 532 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 1 725 083 506 | 79 412 547 | 79 412 547 | 0 | 1 645 670 959 | 1 449 179 592 | 196 491 367 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 1 029 076 052 | 2 441 398 | 2 441 398 | 0 | 1 026 634 654 | 1 000 954 363 | 25 680 291 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 28 592 750 | 1 958 096 | 1 958 096 | 0 | 26 634 654 | 954 363 | 25 680 291 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | 1 000 483 302 | 483 302 | 483 302 | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 660 791 581 | 43 075 468 | 43 075 468 | 0 | 617 716 113 | 448 190 952 | 169 525 161 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 612 857 177 | 41 742 159 | 41 742 159 | 0 | 571 115 018 | 416 938 340 | 154 176 678 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 47 934 404 | 1 333 309 | 1 333 309 | 0 | 46 601 095 | 31 252 612 | 15 348 483 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 24 238 764 | 22 918 572 | 22 918 572 | 0 | 1 320 192 | 34 277 | 1 285 915 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 450 276 | 7 450 276 | 7 450 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 16 788 488 | 15 468 296 | 15 468 296 | 0 | 1 320 192 | 34 277 | 1 285 915 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 3 721 577 | 3 721 577 | 3 721 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 604 392 | 604 392 | 604 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 3 117 185 | 3 117 185 | 3 117 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 7 255 532 | 7 255 532 | 7 255 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 415 904 100 | 1 547 537 303 | 1 725 083 506 |
| Общо финансиране: | 415 904 100 | 1 547 537 303 | 1 725 082 307 |
| По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: | 400 904 100 | 1 489 934 388 | 1 487 288 025 |
| Собствени приходи | 354 173 100 | 355 436 740 | 401 631 658 |
| Субсидия от държавния бюджет | 46 731 000 | 1 134 497 648 | 1 085 656 367 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 15 000 000 | 57 602 915 | 237 794 282 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  | 41 302 915 | 41 302 915 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  | 177 162 067 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 15 000 000 | 16 300 000 | 16 300 000 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  | 3 029 300 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |

ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките

- 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

- Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която да създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Политиката, също така,  е насочена към подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Успешно приключване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), са верифицирани извършените и отчетени разходи от бенефициентите. Подадени до Сертифициращия орган и одобрени от него са окончателни доклади по сертификация.

Паралелно с приключване на изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2017 година програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение на проектите, договорени по първата покана за подаване на предложения, както следва:

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

В изпълнение са общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро, разпределени  по приоритетни оси както следва:

- ПО „Устойчив туризъм“ – 15 проекта (13 инвестиционни и 2 от типа „меки мерки“) на обща стойност 7 435 621 евро;

- ПО „Младежи“ – 12 проекта (7 инвестиционни и 5 от типа „меки мерки“) на обща стойност 4 559 854 евро;

- ПО „Околна среда“ – 12 проекта (11 инвестиционни и 1 от типа „меки мерки“) на обща стойност 6 503 691 евро.

Всички проекти стартираха навреме и няма констатирани съществени рискове при тяхното изпълнение.

В рамките на отчетния период текат процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

- Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020

В изпълнение са 43 договора за субсидия са  на обща стойност 9 992 285 евро, разпределени по приоритетни оси както следва:

- Приоритетна ос 1 "Околна среда" – 16 договора на обща стойност 5 437 525 евро, от които 10 инвестиционни проекта и 6 проекта от типа „меки мерки“;

- Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм" – 27 договора на обща стойност 4 554 760 евро, от които 6 инвестиционни проекта и 21 проекта от типа „меки мерки“;

Всички проекти стартираха навреме и няма констатирани съществени рискове при тяхното изпълнение.

В рамките на отчетния период текат процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Македония 2014-2020

В изпълнение са 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, разпределени по приоритетни оси както следва:

- Приоритетна ос 1 "Околна среда" – 14 договора на обща стойност 3 864 831 евро, от които 9 инвестиционни проекта и 5 проекта от типа „меки мерки“;

- Приоритетна ос 2 "Туризъм" – 17 договора на обща стойност 4 707 628 евро, от които 10 инвестиционни проекта и 7 проекта от типа „меки мерки“;

- Приоритетна ос 3 "Конкурентоспособност" – 17 договора от типа „меки мерки“ на обща стойност 1 763 014 евро.

Всички проекти стартираха навреме и към края на 2017 г. няма констатирани съществени рискове при тяхното изпълнение. Основен проблем по програмата е голямото закъснение в изплащането на националното съфинансиране от страна на македонската държава. Това е причина за закъснения в изпращането на искания за плащане по програмата към ЕК, възстановяване на средства от страна на ЕК и, съответно – недостиг на оборотен финансов ресурс за извършване на плащания към бенефициентите. След проведени редица срещи и разменена кореспонденция, в т.ч. и с ЕК, се очаква дължимите към момента средства да бъдат изплатени до края на 31.03.2018 г.  и едновременно с това да започне регулярно изплащане на националното съфинансиране към бенефициентите от македонска страна.

В рамките на отчетния период текат процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

По програмите за териториално сътрудничество, за които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява функциите на Национален орган и/или национално звено за контакт  целите са изпълнени.

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Румъния България 2014-2020

Към момента се изпълняват 89 договора на обща стойност над 116 млн. евро в рамките на първа и втора покана за проектни предложения – инфраструктурни и меки мерки.

Приключи оценката на проектните предложения, подадени в рамките на Третата покана, като  разполагаемият бюджет е на обща стойност 109 516 290 евро. На предстоящото заседание на Комитетът за наблюдение (22 март 2018 г. в гр. Велико Търново) ще бъдат одобрени за финансиране проектните предложения по Трета покана.

- Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Към момента по Първа и Трета покана се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект е за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро, с партньори от българска страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро. Партньори от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия. По Втора покана са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора), като към настоящия момент всички договори за субсидия са подписани. Четвърта покана за финансиране на стратегически проект включва бенефициенти от българска страна: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, Източнобеломорска и Западнобеломорска басейнова дирекция, МОСВ, Национален институт по метеорология и хидрология и областна администрация Благоевград. Общият бюджет на проекта е 5 500 000 евро. В рамките на удължения краен срок (15 декември 2017 г.) беше подадено стратегическото проектното предложение, като към момента тече неговата оценка.

- Програма за ТНС „Балкани – Средиземно море“ 2014- 2020

По първата покана са одобрени 37 проекта с бюджет на обща стойност около 32,5 млн. евро. В 32 от финансираните проекти участват 50 български организации-партньори с общ бюджет 6,9 млн. евро. Към момента са сключени 30 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  1 294 428 лв.

Към 31.12.2017 г. са извършени авансови плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 105 690 лв.

- Програма за ТНС „Дунав“ 2014-2020

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет над 8 260 240 евро. Към момента са сключени 59 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 303 716 лв. лв.

По Втора покана са подадени общо 127 проектни предложения, с участието на 133 български партньори в 89 проектни предложения. В ход е оценка на подадените проектни предложения. Очаква се одобрение на проектите и подписване на договорите за финансиране в първата половина на 2018 г.

Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 07 декември 2017 г. Очаква се одобрение на проектите и подписване на договорите за финансиране в края на 2018 г.

- Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020

Програмата има четири приоритета: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“, „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“, „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“, „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

На заседание на СКН на 30.01.2018 г. бяха одобрени 23 проекта за финансиране, с участието на 20 български партньора, като предстои подписване на договорите за финансиране.

- Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020

В проекти по Първа покана участват 13 български организации-партньори с общ бюджет 2 135 951 евро. Подписани са всички договори за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 626 623 лв.

По Втора покана – 9 български партньори, с общ бюджет 1 260 254 евро. Към момента са сключени 8 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 321 446  лв.

Трета покана - в ход е оценка на подадените проектни предложения. Очаква се одобрение на проектите и подписване на договорите за финансиране през март 2018 г.

- Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество  ЕГТС ЕСПОН 2020.

По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 13 приложни изследвания, от които 6 приключиха през 2017 г. , едно ще приключи през 2018 г. и 6 през 2019 г. съгласно одобрения график.

По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 9 целеви анализи, от които 3  приключиха през 2017 г. и 6 ще приключат през 2018 г.

По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – град Бургас с 2 проекта, град Смолян и град Варна, с общ бюджет около 110 000 евро.

По Втората покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община.

На 14 септември 2017 г. е обявена покана за проектни предложения за „Мрежи за трансфер на добри практики“, насочени към адаптиране и обмен на установени добри практики между градовете на ЕС. Поканата беше отворена до 10 януари 2018 г. Очаква се през април 2018 г. да бъдат одобрени за финансиране до 25 мрежи, като във всяка една от тях могат да участват до 8 града.

- Програма ИНТЕРАКТ III

Основната цел на програмата е да повиши институционалния капацитет на органите, отговорни за изпълнението и управлението на програмите за европейско териториално сътрудничество чрез оказването на тематична експертиза.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

С прилагането на качествен подход и прозрачност в управлението на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са достигнати следните ползи/ефекти за обществото:

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Степен на изпълнение на регионалните  планове за развитие на районите от ниво 2.

1.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.

| 2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева | Отчетено с натрупване към 31.12.2017 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2017 г. |
|  |  | стойност |  |  |
| ндикатори за резултат и въздействие по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.[1] |  |  |  |  |
| Намаляване на емисиите на парникови газове | CO2 и еквивалентни, kt | 56 | 55,19 | 0 |
| Икономия на енергия от обновяване на сградите | МWh/y | 245 000 | 214 169,9 | 0 |
| Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура | Брой | 20 000 | 281 010 (индикаторът включва и студенти) | 0 (индикаторът включва и студенти) |
| Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура | Брой | 600 000 | 1 828 080 | 0 |
| Население,облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.) | Брой | 230 000 | 7 891 343 | 0 |
| Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация | Брой | 800 | 1 633 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища) | 0 |
| Допълнително население, обслужвано с подобрен градски транспорт | Брой | 90 000 | 274 900 | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | CO2 и еквивалентни, kt | 39 | 0 | 0 |
| Стойност на спестено време в евро/год. в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари | евро/год. | 208 000 | 91 393 332 | 0 |
| Брой допълнително население, обхванато от широколентов достъп | Брой | 725 000 | 1 502 295 | 0 |
| Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.) | % | 27 | 29,9 | 0 |
| Нетни годишни приходи от международен туризъм | млн.евро | 1 475 | 1 831,9 | 0 |
| Заетост на легловата база | % | 45 | 34,3 | 0 |
| Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции | Брой | 500 000 | 1 179 603 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) | 0 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) |
| Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги | % | 80 | 91,7 | 0 |
| Годишен брой участници (организации, компании) в международн, национални и регионални туристически панаири и изложения | Брой | 1 050 | 2 494 | 0 |
| Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество | Брой | 80 | 158 | 0 |
| Население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции | Брой | 216 000 | 1 776 324 | 0 |
| Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | Брой | 250 | 260 | 0 |
| Проекти за междурегионално сътрудничество | Брой | 40 | 79 | 0 |
| Ниво на обществена осведоменост по отношение ОПРР | % | 40 | 77,8 | 0 |
| ндикатори за резултат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.[2] |  |  |  |  |
| Дял на модернизираните образователни институции | % | 14,1 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от домакинства | 1000 т.н.е. | 2248 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите | 1000 т.н.е. | 957 | НП | НП |
| Дял на пътувания с обществен градски транспорт | % | 43 | НП | НП |
| Количество на фини прахови частици в градовете (гр. т-рт) | mg/m3 | 1,57 | НП | НП |
| Дял от населението, ползващо се от подобрена градска среда | % | 55,03 | НП | НП |
| Количество на фини прахови частици в градовете (гр. среда) | mg/m3 | 41,22 | НП | НП |
| Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | млрд. EUR | 5,3 | НП | НП |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми с подобрени жилищни условия | брой | 2 833 | НП | НП |
| Дял на модернизираните обекти за социални услуги | % | 9,66 | НП | НП |
| Дял на модернизираните културни/ спортни обекти | % | 6,33 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от домакинствата (Приоритетна ос 2) | 1000 т.н.е. | 2 254,36 | НП | НП |
| Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите (Приоритетна ос 2) | 1000 т.н.е. | 959,1 | НП | НП |
| Дял на модернизираните образователни институции (Приоритетна ос 3) | % | 16,09 | НП | НП |
| Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение | лица | 7 045 677 | НП | НП |
| Брой хоспитализации годишно | лица | 1 925 448 | НП | НП |
| Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни | % | 24,16 | НП | НП |
| Вътрешно потребление на туризъм | млн. евро | 3 700 | НП | НП |
| Пътникопоток | хил. души | 126 507 | НП | НП |
| Товаропоток | хил. тона | 172 770 | НП | НП |
| Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване | дни | 40 | НП | НП |
| Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор) | дни | 83 | НП | НП |
| Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения | % | 75 | НП | НП |
| Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |
| Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020 | % | 40 | НП | НП |
| тепен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.) - РПР[3] | % | 30 | НП | 40 |
| Показатели за полза/ефект свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ |  |  |  |  |
| Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища | брой | 147 761 |  | 63 416 |
| Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | брой | 340 705 |  | 130 906 |

Отчетените стойности по ОПРР 2007-2013 г. са съгласно Окончателния доклад по програмата, подаден към ЕК към 31.03.2017 г. Съгласно изискванията на ЕК за приключване на оперативните програми, следва да се има предвид, че постигнатата стойност само по един индикатор на програмата се отклонява значително (с повече от 25%) от заложената целева стойност в програмата. Това е индикатор „Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)“. В програмата индикаторът е заложен по Приоритетна ос 1 (с целева стойност 56 kt) и по Приоритетна ос 2 (с целева стойност 39 kt). В системата SFC целевата стойност е въведена кумулативно на програмно ниво – общо 95 kt. По Приоритетна ос 1 е отчетена постигната стойност 55,19 kt, т.е. 98,6% от заложената целева стойност по Приоритетна ос 1. По Приоритетна ос 2 не е отчетена постигната стойност, тъй като съгласно текста на програмата индикаторът следва да бъде отчетен след приключване на програмата, а като източник на информация е посочена Агенция „Пътна инфраструктура“/Проучване. Агенцията е представила на УО официално становище за невъзможността да осигури информация за постигнатата стойност по индикатора, поради липса на подходящо специализирано техническо оборудване, методики за измерване и оценки, обучен персонал, специализиран софтуер за отчитане, обработка и съхранение на резултатите, методика за направа на прогнози за количественото определяне на емисиите на парникови газове преди и след реконструирането на пътен участък. Следователно, постигнатата стойност на индикатора „Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)“ на програмно ниво се отклонява с 41,9% (постигнати 55,19 kt от заложени 95 kt или 58,1%). Но това отклонение се дължи само на невъзможността за отчитане на индикатора по Приоритетна ос 2, докато по Приоритетна ос 1 постигнатата стойност е 98,6% от целевата стойност.

Съгласно текста на ОПРР 2014-2020 г. честотата на отчитане на индикаторите за резултат е два пъти за програмния период: през 2018 г. и 2022 г.

Според дейностите, които се изпълняват и резултатите, които се очаква да се постигнат по програмите за териториално сътрудничество,  проектите са разделени по два показателя:

- Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на съществуващата дребномащабна физическа и социална инфраструктура;

- Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

| Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | Мерна единица | Целева стойност (общо) | Отчет ЕФРР | Отчет ИПП | Отчет (ЕФРР+ИПП) |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |  |  |
| 1. Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на съществуващата дребномащабна физическа и социална инфраструктура. | Брой проекти | 140 | 44 | 60 | 104 |
| 2. Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси | Брой проекти | 170 | 93 | 58 | 151 |

- За мерна единица е посочен броя на изпълняваните проекти. Целевата стойност е общия брой проекти, които ще се изпълняват през отчетния период  по всички програми за териториално сътрудничество. Отчетните стойности са разделени на брой изпълнявани проекти по програмите, за които дирекция УТС е Национален партниращ орган (отчет ЕФРР) и програмите, по които дирекцията е Управляващ орган (отчет ИПП)

1.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерство на финансите

- Общини

- Областни администрации

- Неправителствени организации

- Национално сдружение на общините в Република България и др.

- Европейска комисия

- ИА „Одит на средствата от ЕС” и Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите,

- Други министерства, управляващи органи и национални партниращи органи;

- Образователни и културни институции, неправителствени организации.

- Министерски съвет;

- Агенция за устойчиво енергийно развитие;

- Българска банка за развитие;

1.2.4. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Статистически данни включени в ОПРР 2007-2013 г.;

- Национален статистически институт;

- Българска народна банка;

- Оценка на въздействието на ОПРР 2007-2013 г.

- Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др. Отговорност за събирането и обобщаването на данните на програмно ниво имат Съвместните секретариати на отделните програми и Дирекция “Управление на териториалното сътрудничество“.

1.2.5. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

1.2.5.1 Постигнатите резултати по ОПРР 2007-2013 г. по отношение на достигането на заложените цели и индикаторите в самата оперативна програма е следното:

За достигането на цел: „Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие“, е извършено следното:

- обновени са 890 сгради на образователната инфраструктура, включително училища, детски градини и университети;

- обновени са 138 сгради на социалната инфраструктура;

- модернизирани са 66 лечебни заведения и облагодетелствани над 1,8 млн. пациенти;

- изградени, обзаведени и оборудвани са 132 центрове за настаняване от семеен тип, 19 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 7 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища;

- подобрени са 4,7 млн. кв.м. паркова среда, озеленени площи, детски площадки, изградени/ рехабилитирани около 1,7 млн. кв.м. пешеходни и велоалеи, тротоари и осигурени 6 849 паркоместа;

- укрепени са над 1,17 млн. кв. м. свлачища;

- изградени са над 116 хил. линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места, 33 хил. метра защитени или възстановени брегове;

За достигането на цел : „Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони“, е извършено следното:

- рехабилитирани са 1 224,4 км пътища;

- изградени 927 км електронно съобщителна мрежа.

За достигането на цел: „Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност“, е извършено следното:

- развити са 145 туристически атракции/обекти, включително са подкрепени 10 културни ценности с национално и световно значение;

- за промотиране на туризма в страната бяха развити 108 регионални туристически продукти;

За достигането на цел: „Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие“, е извършено следното:

- изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции - 260 бр.;

- иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество – 158 бр.

Основен приоритет на програмата е подобряването на жизнената среда на хората в градовете. Според проведено социологическо проучване за установяване на нивото на осведоменост на обществото за ОПРР, 63% от гражданите асоциират програмата с инвестициите в подобряване на градската среда.

Постигнатия ефект от изпълнението на реализираните проекти за подобряване на градската среда е пряко свързано с облагодетелстваното от тези проекти население в градовете, както и техните посетители, гости и туристи. В тази връзка може да се отбележи повишаване качеството на живот в големите градове. Същевременно, при изпълнението на проектите през програмния период 2007 – 2013 се констатираха някои слабости, които изискваха предприемане на своевременни и адекватни мерки за тяхното минимизиране от страна на структурите на УО.

Наличие на много постановления и поднормативни актове на правителството, свързани с европейските средства, които не са синтезирани в един общ закон за европейските средства.

През целия период на изпълнение на ОПРР 2007-2013 г., УО набелязваше проблемите и предприемаше мерки за тяхното разрешаване. От осъществените одити по програмата и последващ анализ, УО предприемаше незабавни мерки за изпълнение на дадените препоръки и засилване на контролните дейности.

Предвид констатираното, УО насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по новата оперативна програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през програмен период 2007-2013 липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

1.2.5.2. Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за годината се изпълнени, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Изпълнените дейностите по проекта MARSPLAN-BS ще създадат условия за транспонирането на Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране  в националното законодателство и изпълнението на изискванията за разработване на Национален план за Черно море.

1.3.Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, ГД “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура, Дирекция „Жилищна политика”.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Вследствие на приемането на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) настъпи цялостно изменение на нормативната уредба, която регулира управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. В ЗУСЕСИФ е предвидена законова делегация по отношение на отделни правила и процедури, в резултат на което през 2017 г. са приети следните подзаконови нормативни актове:

- Приета, обнародвана и влязла в сила е  Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове с Постановление № 57 от 28.03.2017 г.

- Приета, обнародвана и влязла в сила е  Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги приета с ПМС № 3 от 9.01.2017 г., в сила от 1.03.2017, която има отношение към работата на УО на ОПРР.

- Приета с Решение № 253/03.05.2017 г. на Министерския съвет е „Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

- Одобрени от Министерство на финансите са указания за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г., издадено с ДНФ № 3 от 23.12.2016 г.

Същевременно с оглед оптимизиране администрирането на европейските средства са предприети и редица изменения на приложими нормативни актове, както следва:

- Закон за обществени поръчки изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември      2017 г.,

- Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

- Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017 г.,

- Постановление на Министерски съвет № 162 от 05.07.2016 г. изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017 г.,

- Постановление на Министерски съвет № 160 от 1 юли 2016 г.  изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017 г.

- Постановление на Министерски съвет № 189 от 28 юли 2016 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017 г.

- Постановление на Министерски съвет № 79 от 10 април 2014 г. изм. и доп. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017 г.

- Наредба № 4  от 22 юли 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември     2017 г.

- Наредба приета с ПМС № 243 от 20.09.2016 г.  изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017 г., доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017 г.

- Наредба приета с Постановление №57 от 28.03.2017 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017 г.

- Постановление № 29 на Министерския съвет от 26 януари 2017 г. (обн. в дв бр.12/ 03.02.2017 г.) за изменение и допълнение на постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите.

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Изпълнение на политиката в частта устройство на територията:

Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

Изпълнение на политиката в частта административно-териториално устройство:

Степента на изпълнение на стратегическата цел е висока като се отчитат резултатите от изпълнението на оперативната цел в областта на усъвършенстването на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на местното самоуправление и стимулиране на процеса на децентрализация и прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Извършени са дейности, свързани с:

- Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) – изготвяне и съгласуване на частична предварителна оценка на въздействието, разработване на проект за промени в състава и структурата на СДДУ и оптимизиране на дейността му, като е прието Постановление № 337 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (Обн. ДВ. бр. 4 от 9 януари 2018 г.);

- Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Eтикета) и провеждане на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета;

- Изготвяне на становища за административно-териториални промени на общинско ниво.

Оперативни цели

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по                        Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

През отчетния период бяха извършени административни дейности и продължи изпълнението на строително-монтажни работи на обект, подобряващ транспортното обслужване на живущите в планинските райони.

По оперативната цел за защита на населението от вредното въздействие  на водите в населените места чрез изпълнение на съответните инфраструктурни проекти, не беше постигнат напредък.

През периода продължи разглеждането на предложения на общините за изменения и/или допълване на списъка на общинските пътища, като следва да бъде отчетен засилен интерес от тяхна страна. Целите, които ще бъдат постигнати са: достигане на устойчиво  развитие към безопасна и  добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в района; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

През отчетния период беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности, мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, е напълно постигната.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

- Степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел на политиката от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в областта на отрасъл „ВиК“ намира отражение в следните показатели:

- подобряване качеството на питейните  води;

- непрекъснатост на водоснабдяването;

- увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;

- намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

- намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

- намаляване рисковете за здравето на хората;

- правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;

- устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- опазване на околната среда;

- осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;

- продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на достигнатите правни стандарти на Съвета на Европа, партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации и частния сектор;

- стимулиране на приложението и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.02.01 - Програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1 000 км2 | 179,95 |  |
| Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км | 770.19 |  |
| Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | Км | 659.78 |  |
| Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Хил.лева | 9 155 | 9 155 |
| Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 3 | 4 |
| Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км Бр. съоръжения | 3 800 80 | 3773.55 73 |
| Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км | 2 304 | 3 428.9 |
| Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали | Брой обследвани показатели | 2 500 | 3 739 |
| Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 4 |
| Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда1 | бр. | 0 | 0 |
| Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | бр./м | 420 м | 3 бр. и 1050 м |
| Режимни изследвания на свлачища | бр. | 2 500 | 1936 |
| Одобряване на качеството на питейната вода и осигуряване на нормално водоснабдяването за населените места, намаляване на загубите и съхраняване на водния ресурс: - чрез изграждане и/или рехабилитация на язовири, водоеми и резервоари и др.; - подобряване качеството на питейните води чрез изграждане и/или рехабилитация на ПСПВ; - Подобряване на услугите по водоснабдяване чрез рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения; | брой жители | 50 000 | 65 000 |
| Отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда и намаляват рисковете за здравето на хората. - подобряване качеството на отпадъчните вода чрез изграждане и/или рехабилитация на ПСОВ; - Подобряване на услугите по отвеждане на отпадъчните води чрез рехабилитация на канализационни мрежи и съоръжения; | брой жители | 5 000 | 3 500 |
| Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове. | % от територията | 10 | 8 |
| Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията | брой проведени мероприятия | 20 | 20 |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти.

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е броя на решенията на Министерския съвет за изменение и/или допълване на списъка на общинските пътища.

- Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” – отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.

- Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените геодезически, хидрогеоложки и инклинометрични измервания, промерни работи в акваторията и др. в свлачищните райони.

Ползите се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие, укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

Създават се условия за:

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

- Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

- Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания);

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Агенция „Пътна инфраструктура”, Областни и общински администрации, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции и други, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

- Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита”ЕООД – Варна, Плевен и Перник),                        финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

През отчетния период продължава ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ по отношение на актуализиране на списъка на общинските пътища в рамките на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“. Засилена е координацията и съдействието на общинските администрации. Постигнатият през изминали периоди напредък по отношение на качеството на изготвяните и представяните документации от общинските администрации, свързани с предложенията им за изменения и допълнения на списъка на общинските пътища, остана на високо ниво. Това от своя страна допринесе за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение на заложените цели на политиката.

През 2017 г. са приети 4 бр. Решения на Министерския съвет за измененията и/или допълненията на списъка на общинските пътища, а именно:  №  68, 374, 545 и 646. По този начин е постигнато по-точно отразяване, както на броя на пътните трасета с общинско значение така и на тяхната дължина, което е целта на актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в пътното дело.

През отчетния период, поради невъзможността по независещи от Възложителя причини да бъде продължено изпълнението на обект, свързан с поет ангажимент от предходни години за защита от вредното въздействие на водата в населените места, определените за него бюджетни средства бяха пренасочени към инфраструктурен обект, подобряващ транспортното обслужване на населението в планински район. По този начин се създаде възможност за извършване на рехабилитация на пътен участък с дължина,                по-голяма от първоначално предвидената.

По отношение на геозащитната дейности, с извършените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се счита, че са предприети необходимите ефективни  мерки и дейности за предотвратяване на аварии и щети от компетенциите на МРРБ. Извършени са и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с което се счита, че са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с превантивната геозащитна дейност. Поради изтичане на рамковите споразумения и неблагоприятните условия за извършване на режимни изследвания до изтичане на споразуменията с геозащитните дружества, средствата, предвидени за режимни изследвания са пренасочени към регистриране на нововъзникнали и активизирани свлачищни процеси по сигнали на общини, областни администрации и други ведомства по допълнително сключени договори с геозащитните дружества (задължителна дейност, вменена на МРРБ със Закона за устройство на територията).

Продължи работата по сключени договори от предходни години - „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” и административни дейности за продължаване на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ и за въвеждане в експлоатация на обект  „Укрепване свлачище парк „Росенец”. За обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” бяха стартирани СМР. С допълнително отпуснати с Постановление на Министерския съвет финансови средства са разплатени дължими по договор суми за обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ и реално изпълнени видове строително-монтажни работи по изграждане на брегоукрепително съоръжение и укрепителни противосвлачищни съоръжения на обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”.

Обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”, беше изцяло завършен и за обекта беше подписан протокол за установяване годността за ползване на строежа (Обр. 16) и е издадено разрешение за ползване на обекта. С реализирането на брегоукрепването на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец” и на обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е създадена предпоставка за повишаване сигурността на обитаване на населените места, защита на брега, инфраструктурата и терените, предвидени за социално-икономическо развитие на гр. Бургас от абразия и свлачищни процеси.

Въведен в експлоатация е и обект „Корекция на дере /овраг/“, към строеж „Укрепване на свлачище „Гробищен парк“, гр. Тутракан“.

По отношение на водоснабдителните обекти:

Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет,   проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“.

Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ).

През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове.

По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери, съобразно сключени споразумения, са изпълнени в съответствие с активността на общините.

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.  успешно се изпълняват заложените дейности в частта на административно-териториалното устройство за постигане на стратегическите и оперативните цели на политиката. Постигнатите резултати са допринесли за ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели за годината, съгласно принципите на политиката за административно-териториално устройство, децентрализация и насърчаване на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на добро демократично управление.

Идентифицираните силни страни са свързани с подобряване на аналитичните умения и координацията при изпълнение на планираните дейности, както и с развитие на сътрудничеството с органи и работни групи по линия на Съвета на Европа и по-конкретно с Европейския комитет по демокрация и управление. Чрез провеждането на четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво общините бяха насърчени да подобряват управлението и местната демокрация и да бъдат по-отворени към гражданите.

Установени са слабости при изпълнение на сроковете, свързани с административните процедури, както във вътрешен, така и във външен аспект.

Други резултати, свързани с изпълнение на заложените цели по политиката:

В обхвата на подкрепа на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и                                абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности за провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Извършени са административни дейности за подготовка на                      проектните предложения.

2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на целите на политиката в областта на пътната инфраструктура за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. е на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ и общинските администрации.

Отговорността за изпълнение на целите на политиката в областта на предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси, на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие е на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, с помощта на дружествата за геозащита – „Геозащита“ – Варна, Плевен и Перник.

Отговорността за изпълнение на целите на политиката в областта на устройственото планиране и административно-териториалното устройство е на дирекция „УТАТУ“, подпомагана от АПИ, областните и общинските администрации.

2.5. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

През 2017 г. е изготвен и приет Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, във връзка с изпълнение на поетите от Република България ангажименти в хода на преговорите по Глава 9 „Транспортна политика“ за адаптирането на съществуващата система от пътни такси с тази на Европейския съюз. С проекта на Решение на Министерския съвет на законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата се прие изменение на Приложение №1 към чл. 10, ал. 1,т. 1, относно „Поправка на актуализацията на Приложение II от директивата“ (Официален вестник на ЕС, 2016/С194/7, 1 юни 2016г., касаещо Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури) е определен нов размер на : „Дневната такса е еднаква за всички категории превозни средства и възлиза на 12EUR”.

Съгласно изменения и допълнения в Закона за пътищата (ДВ, бр.11 от 31.01.2017г.) и предвиденото от 01.01.2018г. издаване на тримесечни винетки за леки автомобили, АПИ подготви проекти на Постановления на Министерския съвет (ПМС), ведно със съпътстващите го документи, за изменение в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.

Изготвен и приет Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 от 02.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. Същата е изготвена с цел да хармонизира българската подзаконова нормативна база с изискванията на влезли в сила изменения на Директива 96/53/ЕО на Съвета, относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

С постановление № 333 от 28 декември  2017 г. Министерски съвет одобри промени в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“. С тях се цели оптимизиране на структурата и ефективността на работа в нея. Промените са в рамките на съществуващата численост на АПИ, като се предвижда вътрешно преструктуриране. Числеността на централна администрация се увеличава за сметка на числеността на специализираните звена.

Създават се  две нови дирекции – „Информационни технологии и системи“ и „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа“. Ще бъде създаден нов отдел в дирекция „Пътни такси и разрешителни“, който ще осъществява функции по администриране на приходите, постъпили от таксите за ползване на републиканските пътища, и ще поддържа националния електронен регистър на доставчиците на услуги за електронно събиране на такси. С оглед разширяване на функциите и вменяването на нови задължения, в част от административните звена в агенцията са планираните вътрешноорганизационни структурни промени, касаещи промяна в числеността на определени дирекции от централна администрация и специализираните звена.

Основните функции на дирекция „Информационни технологии и системи“ са свързани с осъществяване на дейности по стратегическото планиране на дейностите в областта на информационните технологии, планиране и осигуряване на поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии и приложните информационни системи в агенцията. Дейността на новосъздадената дирекция ще бъде свързана с организирането, координирането и контрола на информационните системи, както и осигуряването на непрекъснато техническо наблюдение и поддръжка на бази данни на агенцията и тяхната работоспособност. Същевременно дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа“ ще има за цел планиране на мерки за подобряване на състоянието на съществуващата и изграждането на нова пътна инфраструктура, така че да се предотвратят, респективно намалят пътнотранспортните произшествия в страната.

Други вътрешноорганизационни структурни промени в агенцията касаят прехвърляне на функции от една дирекция на друга, намаляване и увеличаване компетентностите на някои дирекции с оглед избягване на дублиращи се функции между звената и прехвърляне на някои от тях към новосъздадените дирекции.

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г.), в сила от 22.08.2017 г. Функциите и задачите на дирекция „Благоустройство и геозащита“ са поети от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

В изпълнение на мерките, предвидени в Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърден с Решение № 617 на Министерския съвет от 2015 г. и приет с Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. е приет от Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 2017г.).

Във връзка с промените в Закона за устройство на територията през 2017г. са направени промени и в нормативната уредба по неговото прилагане:

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 87 от 2017г.);

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 56 от 2017г.);

- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 56 от 2017г.).

Междуведомствена работна група, определена със Заповед № РД-02-14-515/08.06.2017г., изменена със Заповед № РД-02-14-585/04.07.2017г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството подготвя проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С Постановление № 337 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (СДДУ) (Обн. ДВ. бр. 4 от 9 януари 2018 г.) са извършени промени в структурата и състава на СДДУ и е постигната оптимизация на организацията и дейността му.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Дирекцията за национален строителен контрол се ръководи и представлява от началник, който провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол, чиято цел е ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

Стратегически цели:

Дирекцията за национален строителен контрол прилага Политика 2100.03.00 „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти” и Програма 2100.03.01."Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”.

- Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството. 2. Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти. 3. Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

Оперативни цели:

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок.

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

| 2100.03.00 Област на политика Подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 50 800 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 400 | 425 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3000 | 3119 |
| 4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 36864 |
| 5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 500 | 648 |
| 6. Съставени АУАН | брой | 500 | 484 |
| 7. Проведени административно наказателни производства | брой | 500 | 540 |
| 8. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 300 | 255 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. 9.1.Разработване на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в т.ч. сгради и съоръжения, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства. 9.2. Разработване на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичният риск на Република България“ 9.3.Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. 9.4. Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии. | брой брой брой брой задача | 7 1 1 1 | 2 бр. обнародвани в ДВ нормативни актове; 2 бр. проекти на нормативни актове, които са в процес на нотификация; 1 бр. проект на нормативен акт, за който предстои нотификация; 1 бр. проект на нормативен акт с методики – разработени и разплатени; 1 бр. указания - одобрени от министрите на РРБ, МВР и МТИТС; разработена и разплатена методика, предстои утвърждаването й; изпълнен и разплатен е Етап І разработена и разплатена задача |
| 10.Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | извършен анализ на резултати от прилагането на 1 бр. нормативен акт свързан с пожарната безопасност |
| 11.Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им. 11.1. Извършени проверки на място на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти 11.2. Нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз | брой брой | 26 24 | проведени са 26 бр. проверки на място (от които 1 бр. извънредна проверка), издадени са 18 бр. разрешения за оценяване на строителни продукти с националните изисквания и 1 бр. разрешение за издаване на БТО; извършени са 24 бр. нотификации на лица за оценяване на строителни и са издадени 14 бр. разрешения за дейността в обхвата на нотификацията |
| 12. Разработване и актуализация на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. 12.1. Разработена, нотифицирана пред Европейската комисия и държавите - членки и утвърдена Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите 12.2. Определени национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите | брой брой | 1 14 | Заповед за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите с изисквания към 12 бр. строителни продукти; разработени са 14 бр. проекти на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите (в т.ч. 9 бр. одобрени национални приложения към европейски стандарти и 5 бр. проекти на национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената им употреба) |

3.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Висши училища (УАСГ, ТУ и др.); Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.); Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология; Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.); Неправителствени организации; Областни администрации; Общини

3.2.3 Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

За нормативните актове - обнародването в Държавен вестник, а за национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба – обнародване в ДВ,  електронната страница на МРРБ и страницата на „Звеното за контакт относно продукти в строителството“.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Дирекция за национален строителен контрол, Агенция по геодезия, картография и кадастър, дирекция „Технически правила и норми“.

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

ГД “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява изпълнението на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР 2007-2013) допринася за изпълнението на мерките от програмата на правителството  на Република България по отношение на разработване и приемане на  стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс на ОПРР, чрез въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна  визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация.

Изпълнението на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се осъществява посредством пет инвестиционни приоритета, както следва:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

- По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

- По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., обективните показатели за постигнатия напредък към 31.12.2017 г., са както следва:

- Публикувани са 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на ОПРР;

- 1 934 са подадените проектни предложения по публикуваните схеми;

- 1 105 са сключените договори на обща стойност 3,208 млрд. лв., което представлява 102% от бюджета на програмата;

- Приключени са 1 103 проекта по договори за безвъзмездна финансова помощ.

- Общият размер на плащанията възлиза на 3,192 млрд. лв.;

- Общият размер на сертифицираните средства е 2,990 млрд. лв. или 95,48% от бюджета на програмата.

Финансово изпълнение по приоритетни оси към 31.03.2017 г.

|  | Бюджет след решения на КН на ОПРР* | Платени средства | Сертифицирани разходи (БФП) | Сключени договори (бр.)** | Приключени договори (бр.)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 1 762 894 387,12 | 1 851 154 910,39**** | 1 730 788 132,80 | 506 | 506 |
| Приоритетна ос 2 | 809 194 732,12 | 803 165 035,47 | 742 675 492,19 | 87 | 87 |
| Приоритетна ос 3 | 270 866 038,94 | 265 705 964,08***** | 246 910 037,98 | 121 | 121 |
| Приоритетна ос 4 | 188 417 410,94 | 183 947199,49****** | 180 986 104,96 | 260 | 260 |
| Приоритетна ос 5 | 100 448 642,78 | 88 809965,14******* | 88 735 669,46 | 131 | 131 |
| ОБЩО | 3 131 821 211,90 | 3 192 783 074,57 | 2 990 095 437,39 | 1 105 | 1105 |

*Колона “Бюджет след решения на КН на ОПРР“ отразява бюджета на приоритетната ос към 31.08.2015 г. съгласно последната подадена ревизия на програмата съгласно взетите решения на КН на ОПРР.

**Колона „Сключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР без прекратените договори.

***Колона „Приключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР с одобрени окончателни плащания.

****В общия размер на платените средства на ПО 1 са включени 34 643 020.68 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*****В общия размер на платените средства на ПО 3 са включени 5 846 382.09 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

******В общия размер на платените средства на ПО 4 са включени 8 896 842.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*******В общия размер на платените средства на ПО 5 са включени 265 192.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие” 2007-2013: Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.

Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие”2007-2013: Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие”2007-2013: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013: Даване възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации, чрез междурегионален обмен.

Продукт/услуга по ОП „Регионално развитие” 2007-2013: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата

4.1.3.1. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи на проекти по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. за отчетния период 01.01.2017-31.12.2017 г.

I. Обща финансова информация

През отчетния период са извършвани дейности след приключване на оперативната програма, както следва:

- Регистрирани финансови корекции - в резултат от дейности по регистрация на нередности в периода 01.01.2017 г. – 31.12. 2017 г.  – 2 878 021,73 лв., вкл. 140 094,40 лв. собствен принос.

- Възстановени вземания по регистрирани финансови корекции по нередности, установени в периода 01.01.2017 г. – 31.12. 2017 г – 1 666 189,83 лв.

II. Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата към 31.03.2017 г.

- Изпълнение на процедури за електронно отчитане на разходите по договорите за БФП, чрез ИСУН;

- Направени са подобрения в системите за контрол на УО на ОПРР.

Общо по ОПРР 2007-2013 г.  приключи изпълнението на 1103 проекта по договори за предоставяне на БФП, разпределени по приоритетни оси, както следва:

| Приоритетна ос | Брой приключени проекти |
| --- | --- |
| 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие | 504 |
| 2. Регионална и местна достъпност | 87 |
| 3. Устойчиво развитие на туризма | 121 |
| 4. Местно развитие и сътрудничество | 260 |
| 5.Техническа помощ | 131 |
| Общо | 1103 |

От приключените проекти в рамките на Приоритетна ос 1, 66  проекта са в подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали; 6 проекта са за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура; 15 проекта са за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура; 11 проекта са насочени за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали; 17 проекта са свързани с осигуряването на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура; 15 проекта са насочени към обновяване инфраструктурата на висшите училища; 17 проекта са за реконструкция и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения; 45 проекта са свързани с прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации; 38 проекта са насочени към създаване и промотиране на иновативни културни събития; 60 проекта са в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск; 21 проекта са насочени към реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации.

По операция 1.2 са приключени: 1 проект за  енергийно обновяване на българските домове; 4 проекта за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

В рамките на операция 1.4 са приключени: 1 голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали; 77 проекта за подобряване на градската среда; 36 проекта, свързани с подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР); 25 проекта, свързани с превенция на риска от свлачища в градските агломерации и 42 проекта за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации.

По операция 1.5 са приключени 6 проекта за модернизиране на градския транспорт на 7-те големи града на България: Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. Проектите на Столична община, Бургас и Варна представляват големи проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. УО на ОПРР обявява проекта на Столична община за нефункциониращ.

По Приоритетна ос 2 са приключени 30 проекта,  в подкрепа за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа; 55 проекта  свързани с рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”; 1 проект за осигуряване на развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура и 1 проект за подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия.

По Приоритетна ос 3 са приключени успешно общо 121 проекта, 10 проекта са насочени в подкрепа за паметниците на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма с бенефициент Министерство на културата; 14 проекта свързани с развитието на туристически атракции; 46 проекта насочени към подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, допринасящи за устойчивото развитие на туризма; 1 проект за реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк с бенефициент Министерски съвет; 38 проекта за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 12 проекта за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване с бенефициент Министерство на туризма;

По Приоритетна ос 4 са приключени 260 проекта, от които 60 са насочени към подобряване на образователна инфраструктура в общините извън агломерационните ареали; 13 са насочени към укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища; 68 са за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини; 62 проекта, насочени към дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини; 42 проекта в подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на добри практики и 15 проекта в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.

В рамките на Приоритетна ос 5 са приключили общо 131 проекта, от които  63 проекта са техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР 2007-2013 г.; 38 са свързани с осигуряване на техническа помощ за проектна готовност за следващия програмен период, както и 30 проекта в подкрепа за изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

4.1.3.2. Отчет на изпълнението на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Стратегическа цел „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следните оперативни цели и дейности се изпълнява чрез:

Оперативна цел 1: Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

- Изготвeни са и са одобрени от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2016 г.;

- Проведени са двадесет и пет заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Изготвен окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г. Докладът е разгледан и  одобрен с РМС №191 от 06.04.2017 г.

- Изготвен „Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенциите от Рио в последните три години“;

- Изготвени междинна оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Чл.33, ал.1 и Чл.36, ал.1 на Закона за регионалното развитие;

- Разработен Алманах на регионите в България;

- Изготвена и предадена подробна информация във връзка с извършвания от Сметната палата одит -„Условия за балансирано и  устойчиво регионално развитие“ обхващащ периода от 01.2012 г. до 31.12.2016 г;

- Изготвен е „Доклад за състоянието и различията в развитието на отделните райони в страната“ по искане на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание.

- Проведена и финализирана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенциите от Рио (глобални климатични индикатори) за периода 2012-2015 г.“ Резултат – краен продукт и приложения към него.

- Участие в подготовката и провеждането на заседания на Междуведомствената работна група (МРГ) за определяне на варианти за нови райони от ниво 2. Резултат – Проведени 3 заседания на МРГ и определени 3 варианта за нови райони от ниво 2, които да бъдат представени за широко обществено обсъждане на регионално и национално ниво, преди взимането на окончателно решение на държавно ниво.

- Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“ до етап изготвяне на документация за провеждане на процедурата. Резултат -  изготвена документация.

- Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на социално-икономически анализ на районите“.

- Изпълняват се планираните дейности по проекта MARSPLAN- BS.

4.1.3.3. ГД „УТС“  - като управляващ и партниращ орган през 2017 г., дирекцията е отчела следното изпълнение:

За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г.

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва:

- Програми за териториално сътрудничество 2007-2013

- Програма за ТГС България – Сърбия 2007-2013  - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 38 484 евро (75 268 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 966 821 евро (1 890 938 лв.);

- Програма за ТГС България – Турция 2007-2013 - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 362 930 евро (709 829 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 2 707 214 евро (5 294 851 лв.);

- Програма за ТГС България – Македония 2007-2013 - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 0 евро (0 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 699 830 евро (1 368 748 лв.);

- Програма за ТГС Румъния – България 2007-2013 - разплатените средства по време на отчетния период по сключени договори за национално съфинансиране сa  25 824 лв.;

- СОП Черноморски басейн 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 1 352 евро (2 646 лв.).

- Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 39 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 2 003 779 евро (3 919 051 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 582 422 евро (1 139 119 лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 43 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 772 216 евро (1 510 323 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 84 312 евро (164 900 лева);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 - Подписани са общо 48 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 2 147 656 евро (4 200 450 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 1 434 931 евро (2 806 481 лева);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - сключени са 124 договора за национално съфинансиране с български партньори, по които са разплатени авансови плащания на стойност 9 490 674 лв. Разплатените средства по време на отчетния период по сключени договори за национално съфинансиране сa  3 278 195 лв.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - сключени са 32 договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 1 548 251 лв.

- Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – за отчетния период са сключени 17 договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 105 691 лв.

- ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 2 договора за предоставяне на национално съфинансиране. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са общо 77 894 лв. за отчетния период.

- Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ДУНАВ 2014-2020 - сключени са 57 договора за национално съфинансиране с български партньори, по които са разплатени авансови плащания на стойност 1 600 816 лв. Разплатените средства по време на отчетния период по сключени договори за национално съфинансиране сa 816 282 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период има 2 сключени договора за предоставяне на национално съфинансиране. За периода разплатените средства по сключените договори за национално

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 31.12.2017 г. |  | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2017 г. |
| ндикатори за продукт по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.[4] |  |  |  |  |  |
| Брой на проекти за гарантиране на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове | Брой | 130 | 113 |  | 0 |
| Брой на проектите за избягване на рискове | Брой | 70 | 69 |  | 0 |
| Обновени многофамилни сгради и социални жилища | Брой | 20 | 492 |  | 0 |
| Подобрена инфраструктура на здравеопазването | Брой | 32 | 51 |  | 0 |
| Подобрена образователна инфраструктура | Брой | 45 | 598 |  | 0 |
| Подобрена инфраструктура в сферата на културата | Брой | 90 | 72 |  | 0 |
| Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги | Брой | 70 | 138 |  | 0 |
| Построени/реконструирани домове/центрове в резултат на деинституционализацията на децата | Брой | 10 | 132 |  | 0 |
| Разработени/ изпълнени интегрирани планове за градско развитие | Брой | 36 | 36 |  | 0 |
| Изградена ИКТ мрежа | Км | 500 | 927 |  | 0 |
| Реконструирани пътища | Км | 1316 |  |  | 0 |
|  |  |  | 1224,4 |  |  |
| Брой на проектите (път, ИКТ) | Брой | 70 | 86 |  | 0 |
| Общ брой проекти за развитие на туризма | Брой | 70 | 122 |  | 0 |
| Брой развити туристически атракции | Брой | 95 | 145 |  | 0 |
| Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | Брой | 30 | 40 |  | 0 |
| Национална работеща мрежа от ТИЦ | % | 70 | 64,95 |  | 0 |
| Техническа подкрепа, консултации и др. | човекодни | 15 500 | 18 413 |  | 0 |
| Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти | Брой | 4 500 | 7 955 |  | 0 |
| Проведени заседания на Комитета по наблюдение | Брой | 14 | 16 |  | 0 |
| Проведени информационни кампании и публични събития съгласно Комуникационния план | Брой | 60 | 286 |  | 0 |
|  | Брой | 6 | 7 |  | 0 |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 76 571 |  | 0 | 0 |
| Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура | лица | 2 264 |  | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 10 585 |  | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | kWh/година | 83 682 347 |  | 0 | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) | тонове CO2 екв. | 89 054 |  | 0 | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) | тонове CO2 екв. | 13 927,73 |  | 0 | 0 |
| Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт | километри | 30,47 |  | 0 | 0 |
| Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 172 |  | 0 | 0 |
| Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри | 3 184 724 |  | 0 | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | квадратни метри | 27 274 |  | 0 | 0 |
| Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) | квадратни метри | 94 911 |  | 0 | 0 |
| Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 560 |  | 0 | 0 |
| Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 264 383 |  | 0 | 0 |
| Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура | лица | 1 353 |  | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) | домакинства | 2 316 |  | 0 | 0 |
| Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) | kWh/година | 56 963 073 |  | 0 | 0 |
| Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | тонове CO2 екв | 40 413 |  | 0 | 0 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) | лица | 103 876 |  | 0 | 0 |
| Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) | лица | 3 071 |  | 0 | 0 |
| Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 7 245 677 |  | 0 | 0 |
| Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ | обекти | 232 |  | 0 | 0 |
| Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | брой | 400 |  | 0 | 0 |
| Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 408 |  | 0 | 0 |
| Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 138 |  | 0 | 0 |
| Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | посещения/година | 482 034 |  | 0 | 0 |
| Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение | брой | 18 |  | 0 | 0 |
| Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 665 |  | 0 | 0 |
| Осигурени заплати за служители на пълен работен ден | брой | 157 |  | 138 | 138 |
| Обучени служители на бенефициентите | брой | 4000 |  | 1547 | 744 |
| Проведени информационни кампании и дейности за публичност | брой | 60 |  | 55 | 9 |
| Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие |  |  |  |  |  |
| Показател 1: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | брой | 13 |  | НП | 16 |
| Показател 2: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брои | 24 |  | НП | 25 |

- Отчетените стойности по ОПРР 2007-2013 г. са съгласно Окончателния доклад по програмата, подаден към ЕК към 31.03.2017 г. Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.

- Разходите на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ се формират от администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, поради което не се посочват показатели продукт/услуга.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Изпълнението на Програма 1 се отчита с показателите, посочени в Приложение № 5.

Показател 1. Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са изготвени общо 16 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2016 г., 6 броя междинни оценки на РПР за периода 2014-2020, изготвен е окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., одобрен с Решениe на Министерски съвет №191 от 06.04.2017 г., разработен  е Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенциите от Рио (глобални климатични индикатори) за периода 2012-2015 г.“, изготвен е „Доклад за състоянието и различията в развитието на отделните райони в страната“ по искане на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание, разработен е Алманах на регионите в България;

Показател 2. Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

- За отчетния период са проведени 25 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2.

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образование, здравеопазване, социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

С промяна в нормативната уредба, свързана с промяна на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, считано от 22.08.2017 г. Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетите на програмата се реализират в рамките на осем приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Приоритетна ос 3 - Регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 4 - Регионална здравна инфраструктура

Приоритетна ос 5 - Регионална социална инфраструктура

Приоритетна ос 6 - Регионален туризъм

Приоритетна ос 7 - Регионална пътна инфраструктура

Приоритетна ос 8 - Техническа помощ

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2017 г. | Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 305 676 874,87 | 190 846 360,26 | 33 678 769,46 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 67 397 367,83 | 46 343 188,49 | 8 178 209,74 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 79 456 877,92 | 23 070 466,13 | 4 071 258,67 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 68 875 273,39 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 298 405,94 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 246 326,72 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 139 600 867,42 | 59 523 393,64 | 10 504 127,96 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 8 117 313,62 | 11 793 250,35 | 2 081 161,77 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г. |  | 669 669 308,71 | 331 576 658,87 | 58 513 527,60 |

OП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е ориентирана към регионалното развитие, тя следва стратегията на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. В това отношение Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е насочена към постигане на Стратегическа цел 4 на стратегията - „Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и е с финансов ресурс в размер на 840 млн. евро. Ще бъдат подкрепени 39 големи и средни градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.

Приоритетна ос 2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони е насочена към инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради на държавната и общинската администрация и общински сгради на социалната, културната и образователната инфраструктура. Чрез планираните интервенции в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел ще се подкрепи реформата в регионалната политика и ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда.

Приоритетна ос 3 - „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към образователната инфраструктура от по-голямо териториално значение, която обслужва хора от различни общини предвид специфичния й профил, свързан със специфични национални или регионални социални или икономически потребности. В тази образователна инфраструктура влизат професионалните, специализираните, помощните, спортните училища, школите за култура и изкуства, както и висшите училища.

Приоритетна ос 4 - „Регионална здравна инфраструктура“ е насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациенти със спешни нужди (спешна медицинска помощ).

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ е насочена към продължаване и доразвиване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за децата и възрастните хора.

Приоритетна ос 6 - „Регионален туризъм“  ще е насочена към оползотворяване на неизползвания потенциал за културен туризъм в регионите. Това ще бъде постигнато чрез използване на силните страни на България като добре развита морска, спа и ски дестинация и насоченост към огромния потенциал, който страната има за оползотворяване на богатото си културно наследство.

Приоритетна ос 7 - „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища за да се подобри свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли в TEN-T мрежата за товари и пътници.

ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти, чрез финансови инструменти в сферите на устойчивото градско развитие, културната и спортна инфраструктура, енергийната ефективност в еднофамилните жилищни сгради и студентските общежития, интегрирания градски транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие и мерките в подкрепа на регионалния туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес. Предвидените средства по програмата за финансови инструменти са в размер на 369,7 млн. лв., като е предвидено тяхното разпределение да бъде направено между три Фонда за градско развитие, инвестиращи в цитираните по-горе направления, както следва: Фонд за градско развитие за София, Фонд за градско развитие за Северна България и Фонд за градско развитие за Южна България.

В края на февруари 2017 г. „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД и УО на ОПРР, по силата на сключеното Финансово споразумение за подкрепата чрез ФИ в периода 2014-2020, разработиха и публикуваха „Детайлни правила за съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ“. През месец март 2017 г. Фонд мениджърът публикува индикативна техническа спецификация за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ с оглед провеждане на пазарни консултации със заинтересованите страни, продължили до края на април 2017 г. След получаване на обратна връзка от пазара, Фонд мениджърът проведе консултации по финалния вариант на техническата спецификация и с Европейската инвестиционна банка. На 21 октомври 2017 г. Фонд мениджърът обяви процедура по ЗОП за избор на финансовите посредници по ОПРР с краен срок за подаване на оферти от кандидати - 29 декември 2017 г. Бяха получени общо 6 оферти от кандидати за Фондове за градско развитие - институции от банковия и небанковия сектор.

В ОПРР са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община, по проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. Оценката на големия проект е приключена от страна на междинното звено и проверката на процедурата от страна на УО също е завършена. Проектът е изпратен за независима оценка на качеството от Jaspers IQR. След получаване на положително становище проекта ще бъде нотифициран и в ЕК за одобрение и издаване на решение.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. На 10-тото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 са одобрени методология и критерии за подбор на проекти по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4. На 22.12.2017 г. е публикуван официално пакетът документи за кандидатстване по процедурата като срокът за подаване на проекта е 30.03.2018 г.

С оглед ускоряване на процеса по подготовка на големия проект на Министерство на здравеопазването за кандидатстване по ОПРР 2014-2020 е изготвена пътна карта с план график със заложени дейности, междинни срокове и отговорни институции. Създадена е Направляваща група по проекта, включени са представители на УО на ОПРР, Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Министерство на финансите за проследяване на напредъка в подготовката на проекта за което се провеждат заседания най-малко един път в месеца.

През първата половина на 2017 г. беше финализиран процеса по изготвяне на анализ на инвестиционните програми на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система по Приоритетна ос 1 (ПО1) „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, както и на изпълнението на рамката за изпълнение на всички приоритетни оси на ОПРР 2014-2020, като бяха формулирани съответни изводи и препоръки. Изготвеният анализ, показващ недостиг на финансов ресурс в размер на над 213 млн.лв. за осъществяване на инвестиции в общинска образователна инфраструктура по ПО 1 на ОПРР и риск по отношение постигането на етапните и на крайните цели на индикатори за продукт от рамката за изпълнение на приоритетните оси, позволи стартиране на процедура по приемане на Решение на Министерски съвет за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по оперативната програма.  На 30.08.2017 г. на оперативно съвещание на Министерския съвет (МС) беше взето решение за изразяване на принципна подкрепа Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г., да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по инвестиционните приоритети на програмата.

В тази връзка, през отчетния период УО сключи 14 договора за БФП по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Общата стойност на сключените договори е в размер на 143,4 млн. лв.

През отчетния период беше изготвено изменение на Плана за оценка на ОПРР 2014-2020, което беше разгледано и одобрено на заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020, проведено на 27.06.2017 г. Въз основа на Плана за оценка се проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осъществяване на средносрочна оценка на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. В края на месец януари 2018 г. беше избран изпълнител на услугата и предстои сключване на договор, съгласно българското законодателство. Оценката ще даде външно независимо мнение за изпълнението на програмата, като въз основа на него ще бъдат формулирани предложения за вземане на решения, включително за изменение на програмата в случай, че такова изменение е обосновано и аргументирано, адаптиране на процедури, промяна на индикатори, преразпределение на средства по мерките и др., с оглед повишаване на ефективността при управлението и изпълнението на програмата.

Във връзка с Българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. бяха изготвени доклади относно приоритетите на нашата страна в областта на териториалното сближаване и градските въпроси, а представители на ГД СППРР участваха в срещи на ниво ЕС, свързани с териториалното сближаване и градските въпроси – EGTCUM, DG meetings.

През отчетния период беше извършено едно изменение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. чрез проведена процедура за неприсъствено вземане на решение на КН на ОПРР 2014-2020. Изменението на ИГРП се състоеше в отпадане на обявяването на 3 процедури за предоставяне на БФП.

На състоялия се Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. на 07.11.2017 г. беше одобрена ИГРП за 2018 г. Предвижда се обявяването на 3 процедури за предоставяне на БФП („Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по ПО 2, „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по ПО 5 и „Развитие на туристически атракции“ по ПО 6) на обща стойност над 173,9 млн. лв.

По приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ обявяването на процедурата за предоставяне на БФП е необходимо да бъде координирано с избора на финансови посредници от страна на Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (ФМФИБ) ЕАД.  Предвид докладваното от ФМФИБ ЕАД отлагане на сроковете за обявяване на процедура за избор на финансови посредници от м. юли 2017 за м. октомври 2017 г., предвидената процедура за предоставяне на БФП отпадна от ИГРП за 2017 г. и бе включена в ИГРП за 2018 г. с планирано обявяване след подписване на оперативни споразумения между ФМФИБ ЕАД и съответните финансови посредници.

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. за периода 01.01- 31.12.2017 г. са, както следва:

- Публикувани са 2 процедури на обща стойност  221,5 млн. лв. или 7,3 % от размера на програмата;

- 95 бр. са подадените проектни предложения по публикуваните процедури;

- 112 са сключените договори на обща стойност 746,6 млн. лв., което представлява 25% от бюджета на програмата.

- Изплатените средства са в размер на 390 млн. лв.

- Сертифицирани са разходи в размер на 148 263 658,19 лв. или 4,91 % от бюджета на програмата.

- Приключили са 12 проекта по ОПРР 2014-2020.

За периода 122 бр. регистрирани сигнали са приключили с установяване на нередности и налагане на финансова корекция. Наложените финансовите корекции са в размер на  11 917 757,53 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 51 бр. съдебни оспорвания.

През 2017 г. Управляващият орган обяви 2 процедури за предоставяне на БФП по програмата в съответствие с одобрената ИГРП за 2017 г., както следва:

На 3 май 2017 г. беше обявена процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ с бюджет 58 млн. лв., която е в рамките на ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“.  Конкретни бенефициенти по нея са МЗ и община съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.

Основната й цел е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Обособени са 2 компонента:

- Компонент 1 – 54 общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на територията на цялата страна. Общ размер на БФП по компонента - 44 млн.лв.

- Компонент 2 - Министерство на здравеопазването и общ размер на БФП по компонента 14 млн. лв.

За двата компонента са определени 2 срока за кандидатстване - 03.08.2017 г. и 03.11.2017 г.

До 1-ви краен срок конкретният бенефициент е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на БФП, който му е определен съгласно Насоки за кандидатстване.

На 22 декември 2017 г. УО обяви процедура „Регионална здравна инфраструктура“ с бюджет 163,5 млн. лв. в рамките на приоритетна ос 4 на ОПРР 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването. Основната й цел е модернизация на системата за спешна медицинска помощ, която ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.03.2018 г.

През 2017 г. бяха подадени 31 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са одобрени с решение на Ръководителя на УО 28 проектни предложения и са сключени 38 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 277,6 млн. лв.

По процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария” беше подадено 1 проектно предложение на Медицински университет – София, което беше оценено и одобрено за финансиране. За него беше сключен договор на стойност на БФП 3 млн. лв.

По обявената през 2017 г. процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ бяха подадени 54 проектни предложения. От тях одобрени през 2017 г. са проектни предложения и са сключени 24 договора за БФП на стойност 11,7 млн. лв.

През 2017 г. бяха подадени 8 проектни предложения по процедура „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. В допълнение, през отчетния период бяха издадени решения за предоставяне на БФП за 11 проектни предложения (8, подадени през отчетния период и 3, подадени в края на 2016 г.), за които бяха сключени и 11 договора за БФП на обща стойност 194,5 млн. лв.

По приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ в рамките на процедура „Бюджетна линии за конкретните бенефициенти“ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (МОН, ММС, МК) беше  подадена 1 бюджетна линия. В допълнение, през  отчетния период бяха одобрени за финансиране 3 бюджетни линии по процедурата, като за тях бяха сключени договори за предоставяне на БФП на стойност 650 хил. лв.

- Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море  Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Обща стойност и източник на финансиране:

- Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015,74 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (377 134 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи;  от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

- Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);

- Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;

- Развитие на сътрудничеството със страните  от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;

- Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;

- Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;

- Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;

- Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 32  месеца – от 14.08.2015 г. до 13.02.2018 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.:

- Анализ и подготовка на националната институционална и законодателна рамка за морско пространствено планиране с цел транспониране и прилагане на Директива 2014/89/ЕС;

- Изнесени презентации от членове на екипа, отразяващи ситуацията в България на два тематични семинара: „Морско пространствено планиране - аквакултури и рибарство“ и „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море“ в гр. Констанца, Румъния;

- Участие на членове на екипа в Международна конференция по морско пространствено планиране в Черно море,  проведена в гр. Констанца, Румъния;

- Сключен е договор по задача „Специалист по опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени“;

- Проведена обществена поръчка с предмет „Проучване за приложимост на Национален морски пространствен план“ и разработен краен продукт по сключения договор с изпълнителя;

- Участие на членове на екипа в управителен комитет по проекта,  проведена в гр. Букурещ, Румъния;

- Провеждане на информационно събитие, организирано от МРРБ насочено към министерствата, които имат пряко отношение към морското пространствено планиране, научни институции и агенции, НПО и всички български партньори по проекта;

- Осъществени дейности за управление на проекта, свързани с физическите, административните, правните и финансовите показатели за ефективно и ефикасно изпълнение на проекта.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта за 2017 г. са 84 477,84 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва:

- до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните правомощията като изпълнителна агенция по проекта;

- 20% от страна на бюджета на МРРБ и допълнително разходите за данък добавена стойност (ДДС).

- Фонд „Солидарност”

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието.  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

- По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.

- По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над 3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.

- По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720, 13 лв.- изцяло финансиране по фонд „Солидарност” на ЕС.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;

4.1.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 285 700 | 1 970 213 | 1 958 096 |
|  | Персонал | 1 871 000 | 1 413 100 | 1 412 897 |
|  | Издръжка | 414 700 | 557 113 | 545 199 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 285 700 | 1 970 213 | 1 958 096 |
|  | Персонал | 1 871 000 | 1 413 100 | 1 412 897 |
|  | Издръжка | 414 700 | 557 113 | 545 199 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 954 363 | 954 363 |
|  | Финансови корекции за УО в чужбина |  | 954 363 | 954 363 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 15 000 000 | 16 300 000 | 25 680 291 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 6 459 447 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 65 018 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество (в т.ч 4 418 654 лв. трансфери към бенефициенти) | 15 000 000 | 16 300 000 | 16 300 000 |
|  | Други международни програми |  |  | 43 859 |
|  | Фонд "Солидарност" (трансфери към бенефициенти) |  |  | 2 727 489 |
|  | Други програми |  |  | 84 478 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 15 000 000 | 17 254 363 | 26 634 654 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 285 700 | 2 924 576 | 2 912 459 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 17 285 700 | 19 224 576 | 28 592 750 |
|  | Численост на щатния персонал | 256 | 200 | 183 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.1.7. Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел:

Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел:

- Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.

- Изготвяне на проект на Национална жилищна стратегия на базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи.

- Решаване на социален проблем свързан с осигуряване на водоснабдяването на населени места с преобладаващо ромско население – община Дългопол.

4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През периода, съгласно функционалната си характеристика, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Национален план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

Продукт: Разработване на проект на Национална жилищна стратегия (НЖС), включва следните дейности:

Услуги (дейности):

- Изграждане на рамка на жилищната система: правна и институционална рамка, жилищно-финансова система.

- Установяване на работещ механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд.

- Осигуряване на разширено възпроизводство на финансово достъпни жилища. Пряко подпомагане на бездомните и уязвимите.

- Програми за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

- Програма за съпътстващи действия: информационно-образователна кампания във връзка с новата жилищна стратегия, изграждане на институционален капацитет.

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

През отчетния период по програмата са представени в дирекция „Жилищна политика“ встъпителен, междинен и окончателен доклад от Национален център за териториално развитие, в изпълнение на сключения договор и след приемане на докладите са разплатени 90 000 лв. от бюджета на дирекцията. Договорът за разработване на  проект за НЖС е приключил.

- Предстои вътрешно и външноведомствена съгласувателна процедура, включително по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

- За обект „Реконструкция на водопровода на гр. Дългопол“ са разплатени 85 165,00 лв. Обектът е въведен в експлоатация.

4.2.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

Приложение № 5

| № | Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработване на програмна рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) | брой | 1 | 0 |

    - Източници на информация за да данните по показателите за изпълнение

Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

4.2.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 286 800 | 483 400 | 483 302 |
|  | Персонал | 276 800 | 329 600 | 329 546 |
|  | Издръжка | 10 000 | 153 800 | 153 756 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 286 800 | 483 400 | 483 302 |
|  | Персонал | 276 800 | 329 600 | 329 546 |
|  | Издръжка | 10 000 | 153 800 | 153 756 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 162 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
|  | Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение | 162 000 |  |  |
|  | Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |  | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 162 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 448 800 | 1 000 483 400 | 1 000 483 302 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 448 800 | 1 000 483 400 | 1 000 483 302 |
|  | Численост на щатния персонал | 19 | 25 | 16 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата

В изпълнението на програмата, за отчетния период дирекция „Жилищна политика“, съгласно функционалната си характеристика, е водеща при управление на конкретни инвестиционни проекти съобразно обезпечените средства по бюджета на МРРБ и съгласно взети решения от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Други администрации и ведомства, отговорни за изпълнение на задачите на администрацията на Република България съгласно Стратегията и допринасящи за изпълнението на политиката са: Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването и др., координирано от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) изпълнява правителствената програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:

- Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база 78 време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

- Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са:

- Доизграждане на автомагистрала „Струма”;

- АМ „Хемус“;

- Обход на Габрово;

- АМ „Калотина - София“;

- Скоростен път Видин – Ботевград;

- AM „Русе – Велико Търново;

- AM „Черно море“.

- Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г., са определени в съответствие с целите на стратегията от Лисабон и цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

Целта на програмата да осигурява съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортната достъпност, от компетентността на дирекция „Геозащита и                            благоустройствени дейности“, се постига чрез изпълнение на включените продукти/услуги в бюджетната програма. За някои от продукт/услугите отчитаме много добри резултати

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

АПИ изпълнява държавната политика в областта на  стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

- Изпълнение на договори за строителство, към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

- Дейности по увеличение на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси.

4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни транспортни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа

АПИ ще изпълнява предписанията и препоръките от ЕС за интегриране на България в общоевропейската мрежа от интелигентни транспортни системи. Това води до необходимостта от изграждане на оперативна съвместимост на данните и възможности за интегриране на информация в рамките на АПИ за ефективно включване в ITS на общоевропейско равнище.

Съвместно с МРРБ АПИ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната.

Продължава работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“. С решение № 36/05.04.2016 г. на председателя на УС на АПИ в качеството му на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗОП, Агенция „Пътна инфраструктура“ откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)”. През октомври 2017 г. Консорциумът "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС" е определен за изпълнител на Тол системата. До края на 2017 г. не е подписан договор.

- Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни проекти

Във връзка с управлението на републиканските пътища, Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.

Съгласно ЗБРБ за  2017 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер 53 821 936 лв. Съгласно уточненият план към м. декември 2017 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са 18 627 607 лв. Към 31.12.2017 г. са усвоени 18 597 507 лв. Редуцирането на средствата се обуславя основно от продължителността при изготвяне и стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, издаване на разрешения за строеж и т.н.

За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ уточненият план към м. декември  2017 г. е в размер на 55 148 127 лв. /от тях 22 880 400 лв. са целеви средства отпуснати с ПМС 6/2017 за обект АМ Хемус/, а изпълнението към 31.12.2017 г. е 52 971 715  лв.

- Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

- Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

- „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

- Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната                             инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

Тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация.  Съгласно сключен договор за изпълнение № РД-02-29-18/25.01.2011 г. между „АЕКОМ ЛИМИТИД“ ООД и МРРБ, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г., е предвидено изпълнението на дейности/разработки за осем етапа, а именно АМ „Струма“ - Лот 3, съобразен с останалите Лотове - Лот 1, Лот 2 и Лот 4; АМ „Черно море“; АМ „Хемус“ - участък „Ябланица-Шумен“; АМ „Рила“; Габрово-обход на гр.Габрово и тунел „Шипка“; АМ „Марица“; „Кърджали-Подкова“ и „СОП-гара Яна“. Към настоящия момент четири етапа са завършени: АМ „Струма“- Лот 3, съобразен с останалите Лотове- Лот 1, Лот 2 и Лот 4;  АМ „Марица“; „Кърджали-Подкова“ и „СОП-гара Яна“. За периода 2019-2021 г. са необходими средства в бюджета на МРРБ в размер на 1 188 хил.лв. за завършване на етапи - АМ „Черно море”, АМ „Хемус”- участък “Ябланица-Шумен“, Габрово - обход на Габрово и тунел „Шипка“ и АМ „Рила“.

- Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите, извършени през отчетния период, са проучване на предложения от общинските администрации за промяна на собственост от публична държавна публична в публична общинска на пътни участъци от републикански пътища, в резултат на променените им функции, както и за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През 2017 г. са разгледани документациите на предложени пътни трасета от общините Ветово, Венец, Габрово, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Елена, Карлово, Кирково, Козлодуй, Малко Търново, Разград, Септември и Сърница. Предложените пътни трасета на общините Ветово, Гоце Делчев и Сърница документално отговаряха на условията за включването им в списъка на общинските пътища, и на същите бяха извършени огледи на място. С Решения № 68 и 374 на Министерския съвет е изменен и допълнен списък на общинските пътища на територията на общините Хитрино, Гоце Делчев и Сърница. С решение № 545 е изменена само собствеността на участък от републикански път, като пътния участък не е добавен в списъка на общинските пътища, тъй като същия е изцяло в урбанизираната територия и се явява улица.

Пътното трасе предложено от община Георги Дамяново също отговаряше на  изискванията за общински път и за него също беше извършен оглед на място. В резултат, с Решение № 646 пътното трасе беше добавено към утвърден общинския път,като негово естествено продължение, на територията на общината.

Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата ще продължи и през следващото шестмесечие на  2018 г.

- Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти – строително - монтажни работи (СМР),                   консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с                        въвеждането на обектите в експлоатация. Включен за финансиране беше незавършен               преходен обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова       поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. За обекта бяха осигурени                                 допълнителни средства в размер на 700 хил. лев., като усвоените средства през отчетния период са 1 063,42 хил. лв., с които се извършиха ремонтно-рехабилитационни дейности по пътното трасе, включващи земни, асфалтови и пътни работи, както и дейности по осигуряване на безопасността на движение (демонтаж и монтаж на обезопасителна система за пътища, вертикална сигнализация и др.).

4.3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 5 |
| 2. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 3,900 | 4,100 |

Заб. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линейните обекти се отчита, когато за обекта е                     издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е  количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км. Независимо, че на обекта бяха извършени ремонтно-рехабилитационни дейности на 4,100 км, предвид начина на отчитане на                показателя, а именно за годината, в която е издадено на разрешение за ползване на целия строеж, не се отчита стойност на показателя „Извършена рехабилитация на пътни платна“.

- Показателят „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в                 списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета,                 постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на              общинските пътища, съгласно решения на Министерския съвет.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ и областни/общински администрации.

4.3.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 40 692 900 | 41 491 046 | 41 742 159 |
|  | Персонал | 18 951 200 | 19 052 488 | 19 045 050 |
|  | Издръжка | 20 530 900 | 21 214 449 | 21 491 122 |
|  | Капиталови разходи | 1 210 800 | 1 224 109 | 1 205 987 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 40 692 900 | 41 491 046 | 41 742 159 |
|  | Персонал | 18 951 200 | 19 052 488 | 19 045 050 |
|  | Издръжка | 20 530 900 | 21 214 449 | 21 491 122 |
|  | Капиталови разходи | 1 210 800 | 1 224 109 | 1 205 987 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 287 662 000 | 419 803 372 | 416 938 340 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 185 926 600 | 321 665 392 | 321 217 507 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 105 000 | 1 091 311 | 1 091 311 |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 86 630 400 | 73 775 734 | 71 569 222 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 15 000 000 | 1 042 941 | 832 306 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 22 227 994 | 22 227 994 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 154 176 678 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 43 586 265 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 110 590 413 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 287 662 000 | 419 803 372 | 571 115 018 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 328 354 900 | 461 294 418 | 458 680 499 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 328 354 900 | 461 294 418 | 612 857 177 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 396 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

- През годината са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 год. в размер на 100 000 хил. лв. за текущо поддържане и осигуряване на безопасността по републиканската пътна мрежа /Постановление № 194/ 08.09.2017 год./. Уточненият план за 2017 г. за дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ е в размер на 321 860 хил. лв., като от тях са предвидени средства в размер на 1 728 хил. лв. за общини. Усвоените средства за периода са близо 100% от средствата утвърдени в уточнения план към м. декември 2017 г. За дейности по зимно поддържане са разходвани средства в размер на 79 696 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 1 663 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 11 197 хил. лв. и 10 552 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка.

Усвоените средства по райони са, както следва:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ -

48 935 хил. лв.;

- Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 25 110 хил. лв.;

- Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ -

43 079 хил. лв.;

- Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 40 941 хил. лв.;

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/ - 42 432 хил. лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ -

53 010 хил. лв.

Автомагистрали:

- АМ Хемус /София, Ловеч/ - 30 586 хил. лв.;

- АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 8 829 хил. лв.;

- АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 11 566 хил. лв.;

- АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 2 443 хил. лв.;

- АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 620 хил. лв.;

- АМ Марица Хасково – 2 231 хил. лв.;

- АМ Люлин и АМ Струма – 5 167 хил. лв.

През 2017 г. са разходвани средства в размер на 35 760,00 лв. за представяне на Лиценз за ползване на софтуер за мониторинг и контрол на снегопочистващата техника за РПМ в България в реално време за целите на АПИ за предстоящия зимен период.

През отчетният период приключи изпълнението на дейностите на три обекти, финансирани с ПМС през 2016 г. /чрез Договор за акредитив с ББР/, а именно:

- Инженеринг /проектиране и строителство/ на път III-593 Долно Черковище – Голям Извор от км 18+000 до км 38+050;

- Път I-1 в чертите на гр. Враца от км 143+164 до км 151+010 – четирилентова пътна артерия на гр. Враца;

- Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, ж.п. надлези и пътни възли към него, вкл. Етап 1 – ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4.

В началото на 2017 година бе направен оглед на всички съоръжения по републиканските пътища, резултатите бяха обобщени от Института по пътища и мостове като триста шестдесет и две съоръжения са в предаварийно състояние.

Верифицирани и възстановени са средства в размер на 567 803 лв. по окончателно искане за плащане по договор за БФП от фонд „Солидарност” на ЕС, които са  разходвани за дейности по текуш ремонт и поддържане на РПМ.

- Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект                                      ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”. През 2016 г. приключи изпълнението на програмата със заем от ЕИБ „Транзитни пътища- V” за рехабилитация на първокласни и второкласни пътни участъци, като на този етап не са поети ангажименти по сключване на нови заемни споразумения.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са разходвани средства за лихви по ДИЗ в размер на 22 228 хил. лв. и погашения по ДИЗ – 50 329 хил. лв. Съгласно писмо на министъра на МРРБ са утвърдени средства за 2017 г. за лихви по държавните инвестиционни заеми в размер на 22 859 хил. лв., а за погашения по заеми – 50 650 хил. лв.

Отчетените приходи от лихви по предоставени заеми по ДИЗ са в размер на 8 544 лв. /ЕИБ/, което е в утвърдената рамка за бюджет 2017 г.

- Основен ремонт

За бюджет 2017 г. средствата предвидени за основен ремонт са в размер на 53 821 936 лв. Съгласно уточнен план към м. декември 2017 г. средствата са редуцирани до 18 627 607 лв.

За изпълнение на спешни и аварийни дейности по Аварийна програма на АПИ разплатените средствата са в размер на 1 405 691 лв. за преходни обекти, както следва:

- Път II-14 "О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България", в участъка от км 10+100 до км 10+260: Стартирана е тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР, като обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020.

- Път III-1306 при км 62+000 граница Плевен-Габаре-Тишевица-Горно Пещене - проявил се дестабилизационен процес: През отчетният период представената проектна документация на фаза Технически проект е върната за отстраняване на забележки и доокомплектоване на документацията.

- Път III-4404 Габрово-Трънито-Дебел дял - пропадане на пътно плътно при км 4+250 и свлачищен процес на км 11+900: През отчетният период обекта е завършен и са подписани Констативни актове (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежите. Необходимата екзекутивна документация за обекта е внесена в МРРБ за заверка, съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗУТ. Има издадено разрешение за ползване на обекта. За СМР са разплатени 889 470,50 лв. за строителен надзор 12 020,40 лв.

- Път І-3 Бяла - Ботевград при км 41+394, укрепване на свлачище при  с. Козар Белене: Възложени ППР за изясняване на инженерно-геоложките условия в района на деформациите, причините за възникналия свлачищен процес и разработване на техническо решение за трайното укрепване и възстановяване на участъка. Предстои разглеждане на проектната документация на ЕТИС на АПИ. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор на обекта.

- Път II-51 Бяла-Попово от км 0+858 до км 0+908-аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена: През отчетният период обекта е завършен и са подписани Констативни актове (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежите. Необходимата екзекутивна документация за обекта е внесена в МРРБ за заверка, съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗУТ. Има издадено разрешение за ползване на обекта. За СМР са разплатени 469 280,33 лв. за строителен надзор 10 440,00 лв.

- Укрепване на републикански път III-868 "Рудозем-Смолян" при км 20+220: През 2015 г. е възложено изпълнението на проучвателно-проектантски дейности, които да изяснят инженерно-геоложките условия в района на деформациите. За тази дейност през 2017 г. са разплатени 24 480,00 лв.

- Път II-53 Елена-Сливен-Ямбол, км 107+200: Проектната разработка е на фаза Вариантни решения. На този етап ОПУ Сливен са предприели действия по промяна на Картата за възстановената собственост  поради установена явна фактическа грешка при отразяването на съществуващото положение на участъка от пътя върху КВС на землището. Към края на 2017 г. грешката не е отстранена от компетентните органи. Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020.

- АМ "Струма" в участъка от км 23+009 до км 24+051 - компроментирани насипи: Предприети са действия за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. С решение на УС на АПИ се подготвят техническите изисквания към поръчката.

Нови обекти  по програма Аварийни ремонти за 2017, както следва:

- Път I-4 /Е-772/ "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Обявена е процедура за избор на изпълнител  за извършване на проучвателно -проектантски работи и упражняване на авторски надзор. Отворени са офертите на подалите кандидати и към настоящия момент, комисията назначена от Възложителя извършва подбор, разглеждане и оценка на оферти.

- Укрепване на свлачище на републикански път I-6 Кюстендил - Радомир - Перник при км 72+300: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Обявени са процедури  за избор на изпълнител за извършване на ППР и строителство /инженеринг/ и извършване на консултантски услуги.

- Път I-1 София - Перник от км 278+900 до км 279+900, с. Владая: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата и Методиката за приоритизация на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Установено е несъответствие между координатите на свлачището, отразено в регистъра на свлачищата и действителното километрично положение на участъка. Изпратено е писмо до МРРБ за извършване на повторен оглед от „Геозащита“ ЕООД гр. Перник и да се актуализира издаденото становище.

- Път I-8 Хасково - Свиленград от км 371+680 до км 371+880, гр. Свиленград: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата и Методиката за приоритизация на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Обявена е процедура за избор на изпълнител  за извършване на проучвателно -проектантски работи и упражняване на авторски надзор. Отворени са офертите на подалите кандидати и към настоящия момент, комисията назначена от Възложителя извършва подбор, разглеждане и оценка на оферти.

- Път III-181 СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема от км 11+391 до км 12+093: Предприети са действия за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Средства в размер на 12 683 хил. лв. са разходвани за преходни обекти за извършване на основен ремонт, в т.ч. СМР, упражняване на СН и АН по време на строителство., като дейностите за извършване на строителен надзор по време на строителството и упражняване на авторски надзор са в размер на 486 939 лв. Разплатени са 11 670 хил. лв. за извършване на строителни дейности за обект от Програма „Транзитни пътища V“ - ГПК Смолян (Транзитни пътища V Лот 14), като през отчетният период обектът е приключен.

- АМ Черно море, виадукт "Звездица" от км 2+511 до км 2+911: Избрани са изпълнители за строителството и строителния надзор. Решенията за избор се обжалват;

- Път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820: За изпълнението на обекта са подписани договори с избраните изпълнители. Има забавяне на отчуждителни процедури;

- Път II-99 Бургас-Царево, надлез при км 3+453 /Ченгене скеле/ - 381 074 лв. За изпълнението на обекта са подписани договори за СМР и строителен надзор. Договорът е приключил, подписан е акт образец 15 и е издадено Разрешение за ползване.

- Път II-99 Бургас-Царево, мост при  км 20+504 /п.в.Созопол/. Строителството не приключи до края на 2017г.

- Път II-99 Бургас-Царево, надлез при км 43+249 /п.в.Приморско/. Строителството не приключи до края на 2017г.

- Ремонтно-възстановителни работи на ж.п. надлез на км. 14+100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105 „І-1 /Елешница/-Елин Пелин-Гара Елин Пелин-І-8 /Нови хан/“- 22 640 лв. СМР са завършили. Разплатените  средства са за строителен и авторски надзор.

- Изготвяне на технически паспорт и Геодезическо заснемане на обект: „Рехабилитация на път III-7301 „Арковна – Партизани“ от км 27+700 до км 32+290“- 6 948 лв. Заснемането е извършено, средствата са разплатени.

- Мост при  км 1+550 на Път III-1903 (Транзитни пътища V Лот 22А) – 75 000 лв.  Обектът е приключил, разплатените средствата са за строителен надзор.

- Път II-86 "Асеновград - Смолян" от км 27+700 до км  76+306,70 (Транзитни пътища V Лот 14). Обектът е приключил. Не са  разплатени средства за строителен надзор.

- Участък 1 – Път II - 13,км.44+030 до км. 51+2269.700  „ Борован – Кнежа „; Участък 2 – Път II –13,км. 53+400 до км. 67+299.07  „Борован  - Кнежа „ ; Участък 3 -  Път II – 81,км.50+820.08 до км. 72+706.16 „Петрохански  проход „ ; Участък 4 – Път II – 81,км. 72+685.15 до км.77+537.92  „ Обход Берковица „ (Транзитни пътища V Лот 18) - 15 606 лв. Обектът е приключил, разплатените   средствата са за строителен надзор.

- Изграждане на нови мостови съоръжения при км 80+128 и км 83+569 в участък № 5(Транзитни пътища V Лот 18) – 12 000 лв. Обектът е приключил, разплатените средствата са за строителен надзор.

- Път II- 16 "Мездра - Своге - Нови Искър " (Транзитни пътища V Лот17) – 22 464 лв. Обектът е приключил, разплатените  средствата са за строителен надзор.

- Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на пътни  тунели в участък 1  на Лот 17(Транзитни пътища V Лот 17) – 11 940 лв. Обектът е приключил, разплатените средствата са за строителен надзор.

- ГПК Смолян (Транзитни пътища V Лот 14) – 11 670 308 лв. Обектът е приключил, разплатените средствата са за строителен надзор и СМР.

- Път III-7305 от км 7+304.22 до км 26+590“(Транзитни пътища V Лот 4) . Обектът е приключил, разплатени са средства за строителен надзор.

- Основен ремонт (рехабилитация) на Път І-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ от км 115+000 до км 122+300, включително пътни връзки на пътен възел с Път І-2 и с булевард „Велики Преслав“(Транзитни пътища V Лот 4). Обектът е приключил, разплатени са  средства за строителен надзор.

- Път III-1003 "Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+200: Обявена е процедура за избор на изпълнител за строителен и авторски надзор и за СМР.

- Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до км 57+881: Обявена е процедура за избор на изпълнител за строителен и авторски надзор и за СМР.

- Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000: Обявена е процедура за избор на изпълнител за строителен надзор и за СМР.

- Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+372: Обявена е процедура за избор на изпълнител за строителен и авторски надзор,  и  за СМР.

- Път I-1 "Път II-17 - гара Яна" участък от км 214+686 до км 237+553: Обявена е процедура за избор на изпълнител за строителен и авторски надзор, и за СМР.

- Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1/Е 79/ „София –Кулата“: Обявена е процедура за избор на изпълнител за строителен и авторски надзор, и за СМР.

За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи са разходвани средства в размер на приблизително 720 000 лв, като от тях 588 420 лв. са за разработване на проекти, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за следните обекти:

- Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград“, участъци от км 0+000 до км 29+000, от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908

- Път ІIІ-208 „Провадия – Дъскотна - Айтос“ участък от км 49+184 до км 82+650

- Път ІIІ-559 „Полски градец - Тополовград - с. Устрем", участъци от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450

- Път III-109 "/I-1/ - Мелник" от км 0+528 до км 12+815

- Път ІІІ-507 „Кърджали – Мост – Манастир“ от км 0+000 до км 26+200

За обекти от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и ОПРР 2007-2013 са разходвани бюджетни средства в размер на  3 754 хил. лв. за следните обекти :

- Лот 27 „Рехабилитация на Път ІІІ 866 Смолян-Михалково-Кричим от км. 17+600 до км. 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, Път ІІІ-8641 Пампорово-Смолян(Стойките) от км 0+000 до км 11+350,73 и Път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431” област Смолян. - 3 000 000 лв. изплатени за дейности по СМР

- Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” -  731 049 лв. изплатени за дейности по СМР

- Лот 7 „Път II-35  Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784  км, област Плевен” – 1 100 лв. изплатени за дейности по СМР

- Лот 15 „Път  III-107-Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796 82 , с обща дължина 19.786 км, област Кюстендил”  - 22 218 лв. изплатени за дейности по упражняване на строителен надзор

- Извършване на геоложки експертизи на свлачище от км 44+550 до км 44+650 и свлачище от км 95+595 до км 95+715 на Път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 30+400 до км 51+235 и от км 94+000 до км 101+199.48 – 35 760 лв. Извършени експертизи за свлачищни процеси във връзка с издаване на Разрешение за строеж на Лот 3 по ОПРР 2014-2020 и Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020

- Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2017 г. средствата предвидени за ново строителство на обекти са в размер на 55  148 127 лв.

С ПМС № 6/12.01.2017 г. са отпуснати допълнителни средства в размер на 22 880 400 лв. за авансово финансиране на доизграждането на АМ Хемус. Предвид забавяне на подписване на договорите между Агенцията и избраните изпълнители, поради обжалвания на Решенията на Възложителя, през 2017 г. не се разплатиха авансовите плащания за СМР и първите плащания за консултантска услуга. В тази връзка през м. декември 2017 г. АПИ, с одобрението на Министъра на финансите, откри акредитив за разплащане в “Юробанк България“ АД, съответно по договори:

- Договор № РД-33-7/19.07.2017 г. за „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“ - 6 240 000,00 лв.;

- Договор № РД-34-1/02.08.2017 г. за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800“ - 205 050 лв.;

- Договор № РД-17-28/29.09.2017 г. за „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ - 13 644 000 лв.;

- Договор № РД-34-5/10.11.2017 г. за „Избор на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ - 341 819 лв.

Общата стойност на средствата е в размер на 20 430 869 лв.

Средствата за изграждане на обекти ново строителство са разходвани приоритетно за строителството на следните обекти:

- ППР и строителство на нов мост над р. Ропотамо на път III-992 "Веселие-Ясна поляна" при км 16+257: С изпълнението на договора ще бъде изграден нов мост на място на разрушения. Ще бъде подобрена безопасността на пътуващите. Разплатени са средства в размер на 2 007 839 лв. за извършени СМР и упражняване на строителен надзор. Обектът е приключил.

- Геодезическо заснемане на обхвата на пътя, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър на обект: „Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ платно“: Разплатени са средства в размер на 2100 лв. остатък по договора. Обектът е въведен в експлоатация.

- Път III-5802 Тополово-Поройна Мост над р.Чинар дере при км 19+435 с пътна варианта: Сключен е договор за СМР и строителен надзор. Поради влошаване на метеорологичните условия спря изпълнението на СМР. Разплатени са средства в размер на 710 980 лв.

- Извършване на ППР и строителство /инженеринг/ на обект: път III-8611 Белица - Загражден от км 10+430 до км 19+981: Подготвени са тръжни документации за инженеринга и надзора. Предстои обявяването им. Участъкът ще бъде основно ремонтиран за да се осигури подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътната настилка безопасни условия за движение по участъка, както и намаляване на амортизационните разходи на пътните транспортни средства и времето за пътуване. Не са избрани изпълнители до края на 2017 г.

- Реконструкция и удвояване на пътно платно на път II-21 Русе-о.п.Тутракан от км 0+000 до км 0+293: До края на 2017г. не са сключени договори с избраните изпълнители.

- Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)": Реконструкцията на път І-9 в цитирания участък, ще доведе до драстично намаляване на транспортно-експлоатационните разходи на потребителите на пътя и на обществото като цяло; пестене на време и постигане на по-добра хомогенност на транспортните потоци и осигуряване на достъп до туристически центрове от град Бургас и по-специално Летище „Бургас“. Разплатени са средства в размер на 980 458 лв.за авансово плащане поради забавяне на строителството.

- Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“: Изграждането на обходния път на с. Ахелой е от изключителна важност, това ще облекчи трафика и задръстванията, които ежедневно се образуват през летния сезон. След изграждането на обходния път, целият автомобилен трафик за к.к. Слънчев бряг и Варна ще се пренасочи от града към обходния път. Разплатени са средствата в размер на 2 112 833 лв. за авансово плащане поради забавяне на строително ремонтните дейности.

- Строителство III-623 /о.п.Кюстендил-о.п.Дупница/-Бобов дол-Жедна при км 15+200: Сключени са договори за строителство и строителен надзор. Разплатени са средствата в размер на 1 385 лв. за изготвяне на комплексен доклад. СМР не са стартирали поради забавяне на издаването на Разрешение за строеж. С изпълнението на СМР ще бъде укрепен съществуващият път и ще бъде изградена нов участък в частта, в която е невъзможно укрепването на пътя.

- Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666: Обектът е приключил и са разплатени 1 095 550 лв. за строителен надзор и СМР.

- Път III-642 Калояново – Хисаря от км 15+650 до км 17+192 – надлез и пътна варианта”: Обектът е изключен от програмата, поради отпаднала необходимост.

- Пътна връзка между път II - 35 и път III- 357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение: Обявени са процедури за СМР и за строителен, и авторски надзор. До края на годината не са сключени договори.

- Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6 София-Бургас и подходи към два броя локални платна : Обявени са процедури за СМР и за строителен, и авторски надзор. До края на годината не са сключени договори.

- Републикански път III-7008 Елхово-Пчела-Скалица, мост над р.Тунджа при км 2+500 - проектиране и строителство:  Обявени са процедури. До края на годината не са сключени договори.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“: Не са подписани договори с избраните изпълнители поради обжалване на процедурата.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“: Не са подписани договори с избраните изпълнители поради обжалване на процедурата.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I - 8 "Калотина - пътен възел Храбърско“ от км 15+500 до км 26+500: До края на 2017г. не са избрани изпълнители.

- Проектиране и строителство на СОП Път II 18 от км 37+500 до км 41+100 : През 2017г. не е обявена процедура за избор на изпълнител.

- Проектиране и строителство на мост над р.Черкезица при км 0+189 на път III-804 "Поповица - Асеновград": През 2017 г. не е обявена процедура за избор на изпълнител.

За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи са разходвани средства в размер на 4 301 160 лв.

С ПМС 6/12.01.2017 г. са одобрени разходи за авансови плащания на АМ „Хемус‘ за обекти:

- Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км - 402 400 лв. От които 201 200 лв. авансово финансиране на доизграждането на АМ Хемус одобрени с ПМС 6/12.01.2017 г.

- Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект:АМ „Хемус“–Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, с приблизителна дължина 18,080 км-378 926 лв. От които 187 462 лв. авансово финансиране на доизграждането на АМ Хемус одобрени с ПМС 6/12.01.2017 г.

- Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел  „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км- 278 426. От които 143 328 лв. авансово финансиране на доизграждането на АМ Хемус одобрени с ПМС 6/12.01.2017 г.

- Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ "Струма", Лот 3.2, участък "Крупник - Кресна" - ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на град Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км – 2 850 000 лв. плащане на награден фонд за проведен конкурс. След заплащане на наградите за първо и второ място в конкурса Възложителят АПИ придоби авторското право върху проекта.

- Изработване на технически проект за обект: Кръгово кръстовище при км 254+251 на Път І-6 и подходи към два броя локални платна – 14 736 лв.

- Изработване на Идеен и Технически проект на обект: Път I-5 "Обходен път на гр. Кърджали – 150 842 лв.

- Изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път ІІ-86 Асеновград – Смолян – 81 000 лв.

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг – 65 050 лв.

- Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект - 11 880 лв.

- Изработване на скици проект - проект за отразяване на всички новоизградени пътни отсечки в кадастрални карти и кадастрални регистри. Изработване на проекти за частично изменение на ПУП - ПР. Изработване на ПУП-ПП и ПУП-ПР – 58 422 лв.

Всички дейности включени в програма ППР - Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите „Струма‘ и „Хемус“

По приоритетна ос 2 на ОПТТИ са отчетени бюджетни средства в размер на 20 523 290 лв. Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.

Разходваните средства са за строителството на:

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – 3 756 016 лв.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 - 117 180 лв.

- Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130" Път I-5 "Обходен път на гр. Кърджали – 16 638 718 лв. Проектът е частично финансиран по Оперативна Програма „Транспорт“ 2007-2013. Обектът се дофинансира с бюджетни средства. Разходваните средства са  за изпълнение на СМР по обекта, и осъществяване на строителен надзор.

- Проект АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 (кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – 8 988 лв., разплатени по договор за изработване на формуляр за кандидатстване.

По програма „Придобиване на земя“ са извършени разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. С Решение № 15867/17 на УС на АПИ са отразени 400 000 лв. разходи, представляващи захранване на Разплащателната сметка на АПИ към Банка ДСК с цел своевременно извършване на преводи на увеличени или неувеличени парични обезщетения на собственици на отчуждени имоти, засегнати при изграждането на инфраструктурни обекти.

Общата сума изплатена за отчуждителни процедури през 2017 г. е 832 306 лв.

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС - 395 391 лв.

- Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 Калотина – СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 РМС №55 от 28.01.2016г. - 134 787 лв.

- Път III-623 Бобов Дол - Жедна - аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе (усвояване на нови площи (ПУП-ПП) от км 14+850 до км 15+550), на територията на община Бобов Дол - 12 860 лв.

- Път II-18 Софийски околовръстен път от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 Софийски околовръстен път от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.201 - 2 892 лв.

- Изплащане на сума за компенсационно залесяване по реда на Закона за горите, за имоти в горски територии, засегнати от одобрен ПУП – ПП - 33 761 лв.

- Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ -

19 741 лв.

- АМ „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+500 до км 87+800 -

231 001 лв.

- Проекти изпълнявани по ОПРР 2014 – 2020 - 42 122 410 лв.

- Лот 1а „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора - 2 207 880 лв. На 25.09.2017 г. е стартирало строителството на обекта. До 31.12.2017 г. са изпълнявани изкопи, земни и пътни работи по участъците и работи по големи съоръжения - изпълнени около 12 % от СМР на обекта.

- Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София”- 1 095 879 лв. На 14.11.2017 г. стартира строителството на обекта с подписването на Протокол Образец 2а. Към 31.12.2017 г. не са извършвани СМР на обекта. Изплатен е аванс по договора за строителство на обекта.

- Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич"- 4 404 184 лв. На 16.06.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълнени са земни, пътни и асфалтови работи по пътните участъци. Към 31.12.2017 г. изпълнението е  65 % от предвидените СМР за обекта.

- Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”- 3 145 028 лв. На 14.08.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се изкопи, земни, пътни, ремонтни и асфалтови работи по участъка. Към 31.12.2017 г. са изпълнени около 16 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” – 9 171 509 лв. С подписване на Протокол Образец 2а на 02.08.2017 г. стартират строителните дейности на обекта. Изпълнени са изкопни, земни и пътни работи. Изпълнението към 31.12.2017 г. е около 42 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 7 „Път II-35  Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784  км, област Плевен” – 582 948 лв. С подписване на Протокол Образец 2а на 15.11.2017 г. стартират строителните дейности на обекта. Към 31.12.2017 г. са изпълнявани геодезическо замерване на теренната основа на пътния участък, разчистване на терена, изкопни и земни работи.

- Лот 8 „Път IІІ-904 Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна” – 3 905 441 лв. На 21.07.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Към 31.12.2017 г. са изпълнявани изкопни, земни, пътни и асфалтови работи, ремонт на големи съоръжения - общо  около  57 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна" – 1 943 172 лв. На 21.07.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Към 31.12.2017 г . са изпълнявани изкопни, земни, пътни и асфалтови работи - общо около 50 % от предвидените СМР за обекта.

- Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца" – 1 241 940 лв. На 20.09.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а за откриване на строителната площадка. Към 31.12.2017 г. са изпълнявани изкопни,земни, асфалтови и пътни работи – изпълнени до момента около 8 % от предвидените СМР за обекта.

- Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово" – 983 575 лв. На 03.10.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Към 31.12.2017 г. са изпълнявани изкопни и земни работи - общо 5 % от предвидените СМР за обекта.

- Лот 13 - "Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград" – 9 103 702 лв. На 16.06.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се земни, пътни и асфалтови работи. Към 31.12.2017 г. са изпълнени 63 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра” – 2 979 257 лв. На 21.07.2017 г. стартира строителството с подписването на Протокол Образец 2а. Изпълняват се земни, пътни и асфалтови работи. Към 31.12.2017 г. са изпълнени 70 % от предвидените СМР на обекта.

- Лот 15 „Път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна от км 11+010 до км 30+792.57 , с обща дължина 19.782 км, област Кюстендил” – 1 357 995 лв. Обектът е въведен в експлоатация.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“

- Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян: Проведени са обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и строителен надзор и са избрани изпълнители. На 05.12.2017 г. е подписан Договора за строителство на стойност 10 691 928.85 лв с ДДС. Договорът за строителен надзор към 31.12.2017 г. все още не е подписан.

- Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380", област Смолян: Предстои обявяване на процедурите за строителство и строителен надзор.

- "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград": Процедурите за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор са обявени. Ценовите оферти за строителен надзор са отворени, а за СМР се преглеждат техническите предложения на участниците.

- Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020“

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000: Кандидатствано е за финаниране. Към 31.12.2017 г. все още се оценяват подадените проектни предложения от Управляващия орган на Програмата.

- Път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199: Кандидатствано е за финаниране. Към 31.12.2017 г. все още се оценяват подадените проектни предложения от Управляващия орган на Програмата.

- Път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+176.97: Кандидатствано е за финаниране. Към 31.12.2017 г. все още се оценяват подадените проектни предложения от Управляващия орган на Програмата.

- Проекти изпълнявани по ОПТТИ 2014 – 2020 – 109 900 814 лв.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – 101 395 780 лв. На 31.08.2017 г. стартира строителството на Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+460 до км 376+000. с подписване на  протокол-образец 2а. Изпълнявани са строително-монтажни работи и дейности по упражняване на строителен надзор. Извършени са археологически проучвания. АМ Струма Лот 3.3 е във фаза строителство. Работи се на целия обект, с изключение на първите 600 м, предвидени за връзка с Лот 3.2. Извършени са археологически проучвания и се изпълнява строителен надзор.

- Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ - изплатени за обезщетения на собственици на засегнати имоти в размер на 1 282 499 лв.

- Подготовка на проект "Русе - Велико Търново, включително разширение на моста Русе - Гюргево" по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа" на ОПТТИ - 56 907 лв.

- Подготовка на проект (Е-79) Видин-Монтана-Враца – 32 879 лв. През 2017 г. е одобрен и изплатен - идеен проект (втори междинен етап) за участък „Ружинци – Монтана“

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 – 7 132 749 лв.

Изпълнение на строително-монтажни работи по обекта, включващи земни работи, асфалтови работи, извършване на СМР за изграждане на съоръжения, за изместване и реконструкция на инженерни мрежи и др. Съставен е Акт обр. 15 за пътната част, вкл. големи и малки съоръжения.

- Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

- Проект АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500: Дейностите по изграждане на обекта не са стартирали през 2017 г. Разплатени са 8 988 лв. за изработване на формуляр за кандидатстване по МСЕ.

4.3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  -

Отговорности по изпълнението на програмата има  АПИ, ДНСК, Министерство на  транспорта, информационните технологии и съобщенията, МРРБ, Министерство на                  финансите, Дирекция  „Геозащита и благоустройствени дейности ” – МРРБ, Областни и общински администрации, както и други организации, непряко свързани по дейностите (при необходимост). Управленската отговорност за изпълнението на програмата се носи от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от управителния съвет на АПИ.

4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели

- Превенция и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Р България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години.

Оперативни цели:

- Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и дейности за ограничаване на свлачищата,   абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и  ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

● Оказване на съдействие на общините при изпълнение на мерки и дейности за            защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия.

През 2017 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като:

Извършени превантивни геозащитни мерки, строг контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и са реализирани инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие.

През отчетния период усилията бяха насочени за реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони и на изградени противосвлачищни съоръжения, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (15) и активизирани свлачищни процеси (50) от 01.01. до 31.12.2017 г. и нанасяне на данни в регистъра.

Извършен е ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указателни писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с измененията и допълненията на ЗУТ, свързани със строителство в свлачищни райони.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. В изпълнение на първата оперативна цел, бяха проведени обществени поръчки и бяха сключени договори с дружествата за геозащита за изпълнение на превантивни дейности в т. ч. регистриране, мониторинг на свлачищните процеси, изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи.

Обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”, беше изцяло завършен и обектът беше въведен в експлоатация с Разрешение за ползване. На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи по брегоукрепителната дамба и по изграждане на противосвлачищните конструкции, приети са и са одобрени отчетни документи. На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ са изпълнени административни дейности, за продължаване на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ и за разплатени дължими средства по договор. Подготвена е документация за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация.

С Постановление № 216/29.09.2017 г. на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за 2017 г. в размер на 8 000 000 лв. за обект „Укрепване на свлачище кв. Сарафово - етап ІІІ.2” и за обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Изпълнени са и са приети и одобрени строително-монтажни работи на обект: „Укрепване на свлачище кв. Сарафово - етап ІІІ.2” и са изплатени полагаеми се финансови средства от аванса по договор за инженеринг (проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи) на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“.

Във връзка с реализирането на водния цикъл на гр. Тутракан със съдействието на община Тутракан е въведен в експлоатация обект „Корекция на дере /овраг/“, към строеж „Укрепване на свлачище „Гробищен парк“, гр. Тутракан“.

По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за                    финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и                             строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Извършени са административни дейности за подготовка на проектните                           предложения.

В програмата е предвидено и продължаване на изпълнението на СМР за корекции на речни брегове, ремонт и изграждане на ново мостово съоръжение, основен ремонт и реконструкция на прилежащи пътни платна в границите на населените места - обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” и обект „Корекция на р. Асеновска, участък от км 0+670.5 до км 0+970”. Договорите за обектите бяха сключени през 2009 г., но строителството беше спряно през същата година. При положителна оценка относно ефективността от продължаване на строителството по работните проекти от 2009 г., както и строителят  на обекти в с. Трудовец – Лот 1, Лот 2 и Лот 3 да продължава да отговаря на първоначалните изисквания за изпълнител, посочени в тръжната документация и изразена заинтересованост от негова страна за продължаване на изпълнението на договора, до него са изпратени нотариални покани за представяне на валидни и актуални документи, с оглед продължаване на строително-монтажните работи по договорите. През отчетния период изпълнението на СМР на обектите не беше подновено.

Изпълнение на целите в частта териториално устройство

През 2017 г. са положени значителни усилия за постигане на заложената в програмата оперативна цел – Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

Изпълнение на целите в частта административно-териториално устройство

Заложените цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати във висока степен.

По отношение на целите в областта на усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната са постигнати очакваните резултати,  свързани с разработване на  преписки за административно-териториални промени, актуализация на методически правила за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България. По отношение на целите в областта на децентрализацията са извършени промени в нормативната уредба за създаването и функционирането на СДДУ, които са съобразени с достигнатите правни стандарти на Съвета на Европа и е постигната оптимизация на дейността на съвета.

Целите, свързани с подпомагане на местното самоуправление и местната администрация за ефективно прилагане на принципите за добро демократично управление на местно ниво са изпълнени във висока степен чрез  провеждането на процедура за кандидатстване, оценяване и селектиране на общини за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, в съответствие със  Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на СЕ“.

В допълнение към посочените цели са актуализирани данните за агломерациите за текущата година. Данните от регистъра са публикувани в Портала за отворени данни на Република България.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

- Продукт/услуга: „Превантивни геозащитни мерки“

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от            свлачища на територията на Република България, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;

- Извършване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Р България;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни           райони и изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони;

- Изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 3 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението им. Сключените договори са за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2017 г. към Рамкови споразумения от 2012 г. с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник със срок до м. август 2017 г.). Предвид нормативно възложените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие, като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита се сключиха допълнително договори с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник.

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 1936 бр. хидрогеоложки, геодезически, инклинометрични и промерни измервания и инженерно-геоложки обследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища на над 40 общини.

- 123 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в над 50 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- извършена ревизия на 7 бр. дренажни съоръжения в свлачища „Траката“ и „Св. Никола“, гр. Варна и обезопасяване на шахтите;

- възложен и изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”- община Шабла“;

- възстановена 1 бр. контролно-измервателна система, състояща се от инклинометри и геодезични репери на свлачище „Ехо“, гр. Балчик и е извършено нулевото им измерване;

- предвид собствеността на пътя (публична общинска) е сключено споразумение за трансфер между МРРБ и община Варна на финансови средства за изработване на инвестиционен проект за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна, трансферирани средства на община Варна и е изработен инвестиционен проект, приет на ЕСУТ при община Варна;

- извършен е трансфер за проекто-проучвателни работи на обект „Укрепване на свлачище в района на училище Св. Паисий Хилендарски, с. Сотиря, община Сливен“.

- съгласно сключени споразумения за трансфер са отчетени и приети изпълнени прединвестиционни проучвания за обект „Укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, ул. „3-та“ и ул. „4-та“, Вилна зона „Фиш-Фиш“, община Балчик и за обект „Укрепване свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково;

- приключи работата по Договор № РД-02-29-640/18.12.2015 г. с предмет „Изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск“ с Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките, в изпълнение на Предварително условие 5.1 „Превенция и управление на риска“ към Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и изискванията на Наредбата за условията, реда и органите за извършва-не на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. Копия от цифровите карти на опасностите и картите на рисковете са предоставени в окончателен вариант на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за съхранение. Същите са публикувани на интернет страницата на МРРБ и са изпратени за публикуване на МВР. Извършено е окончателно плащане.

- Продукт/услуга: „Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони“

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения/съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През отчетния период е осъществен предварителен контрол на постъпили 100 намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 15 бр. предварителни разрешения/съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 13 бр. предварителни разрешения/съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

- 72 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Продукт/услуга: „Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси“

През периода са извършени строително-монтажни работи и други видове дейности, които са приети, одобрени и разплатени.

Събрани са допълнителни документи за назначаване на Държавна приемателна комисия за строеж „Укрепване свлачище парк „Росенец“, община Бургас - обща укрепителна схема І етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей-2)“. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване.

Приети и одобрени са отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по двата подучастъка на дамбата.

Извършени са административни дейности за продължаване обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Подготвена документация за стартиране на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация.

Съвместно с дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност е подготвена е техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка за изработване на Регистър за абразионните и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с цел оптимизиране на системата, свързана със свлачищата, както и създаване на единно управление и контрол на регистрите за свлачища, ерозия и абразия и web-сайтовете на геозащитните дружества, включително и поддръжката им.

Сключено е споразумение за трансфер на финансови средства с община Оряхово и е извършени трансфер за изпълнение на строително-монтажни работи на обект                 „Аварийно укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района по водоем Средна зона“.

Приключи работата по обект „Укрепване на свлачище № 06.5402.08.02 на ул.               „Бататовец“, гр. Оряхово, изпълнен с трансферирани финансови средства през 2016 г. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване.

Извършени и отчетени дейности през 2017 г., свързани с геозащитната дейност са в размер на 11 726 287 лв.

- Продукт/услуга: „Други дейности и постигнати резултати в областта на геозащитната дейност“

По процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., са одобрени за финансиране следните обекти:

- 29 свлачища/обекти за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи, с обща индикативна стойност 63 018 267 лв. Конкретните бенефициенти са Агенция „Пътна инфраструктура“ и следните общини: Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг.

- 26 свлачища/обекти за изпълнение на превантивни дейности за провеждане на инструментален мониторинг, съгласно одобрената от МС Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. за извършване на превантивни дейности (II-ра и III-та група) с обща индикативна стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен). Бенефициент е МРРБ чрез дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

От изготвения от МРРБ Списък на приоритизираните свлачища (29 свлачища/обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи) с бенефициенти АПИ и общини, към настоящия момент е определен териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложки проучвания на 11 от определените обекти за финансиране. На всички 26 свлачища/обекти за изпълнение на превантивни дейности за провеждане на инструментален мониторинг е определен териториален обхват.

За предвидените за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти за изпълнение от МРРБ чрез дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, са предприети действия за извършване на инженерно-геоложки обследвания и определяне на териториален обхват.

Извършени са дейности по подготовка на проектното предложение за участие в процедура BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси. На 2 от тях е издадено предварително съгласие за строителство в свлачищни райони.

- Продукт/услуга: „Управление на проекти за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия“

Дейности за предоставяне на продукта/услугата са свързани с изпълнението технически проекти, които предвиждат СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен  надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.   Строително – монтажните работи и по двата проекта са спрени през 2009 г. За продължаване на строителството изпълнителите на строително-монтажни работи и строителния надзор, които са сдружения, следва да представят документи за актуалното им състояние, банкови гаранции и да изразят готовност да продължат изпълнението на обектите. След тяхното представяне следва да се инициират и необходимите действия за законосъобразно продължаване на СМР със съдействието на съответната община - за удължаване на срока  на разрешенията за строеж и ползване на воден обект. Поради изминалия значителен период от одобряването на инвестиционния проект за Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” необходимо беше да се представи становище от страна на строителния и авторския надзор за актуалност на проектните решения.

- Продукт/услуга: „Проект за развитие на общинска инфраструктура“

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет.

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: Компонент 1 (Част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и язовир „Нейковци”, пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена”, строителен надзор, одит, управление, обучение и др.; Компонент 2 (Част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и Компонент 3 (Част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и рехабилитация на язовир „Студена”, както и изграждане или реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води към тях.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

- Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на строителните площадки, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за рехабилитацията на язовир Студена, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта. Провеждат се работни срещи за напредъка на проекта с участието на представители на МРРБ, изпълнителя на договора, екипа за безопасност на язовирите и консултантите за техническа помощ по управление на проекта.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за рехабилитацията на язовир Луда Яна, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за строителство на язовир Пловдивци, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По договор “Подпомагане на изпълнението на проекта“:

Договорът за подпомагане на изпълнението на проекта се изпълнява съобразно напредъка на проекта, като в зависимост от необходимостта се предоставя на възложителя експертна инженерна, правна и икономическа информация.

По договор “Одит на ПРОИ“:

Завършен е одит и оперативен преглед на изпълнението на проекта за предходната година в съответствие с изискванията на Заемното споразумение.

- Компонент 2 - Изпълнението на компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г.

- Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири и ПСПВ“

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Продължават строително-монтажните дейности на строителната площадка на язовир „Пловдивци“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Строителните работи са изпълнени 98%. Проведена е комисия за приемане санирането на чашата на язовира във връзка с първоначалното завиряване на язовира.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. . Общият физически напредък на строителните работи е около 12 %.

По проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи за рехабилитацията на  язовир „Студена“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. . Общият физически напредък на строителните работи е около 23 %.

- Продукт/услуга: Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) от 10.02.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране - 59 194 264,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта – 10.11.2019 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

Март 2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, които се изпълняват.

През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади:

- Доклади за напредъка (пети, шести, седми, осми и девети);

- Първи междинен доклад за изпълнението на дейностите на Фаза I от РПИП. Фаза I от разработката на РПИП включи следните дейности: Събиране на актуални и достоверни данни; Валидиране границите и товарите на агломерациите на територията на ВиК операторите в съответната Обособена позиция; Анализ на наличната документация и необходимостта от допълнителна такава; Достатъчност на данните;  Анализ на регионалните генерални планове за ВиК за обособените територии, включени в съответната Обособена позиция; Мерки, необходими за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води; База данни единични цени.

- Втори междинен доклад за изпълнение на дейностите на Фаза II, т. 2.1от РПИП, която включва: Определяне на инвестиционното строително намерение (ИН) на база на дейностите от Фаза І, оценка на рисковете и анализ на стратегически и детайлни варианти, както и изготвяне на финансов и икономически анализ на включените в ИН проекти.

- На 02.10.2017 г., съгласно системата за докладване по време на изпълнението на договорите, изпълнителите по четирите обособени позиции предоставиха, в предвидения съгласно договорите срок, Трети междинен доклад (ТМД) за извършените дейности от ФАЗА II „Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 е.ж.“, т.2.2 „Подготовка и попълване на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 000 е.ж. със съответните приложения в съответствие с чл. 101 Регламент № 1303/2013 г. и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения“. ТМД е в процес на преглед от Възложителя и ще бъде одобрен през следващия отчетен период.

През периода са проведени и 6редовни (м. февруари, м. април, м. юни, м. юли, м. септември и м. ноември) и 2 извънредни (м. януари и м. юни) заседания на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия. Извънредните заседания включиха обучения за изпълнителите на РПИП  от представители на Джаспърс за попълване на ключови секции в апликационната форма за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 г.

През м. октомври и ноември 2017 г. са подготвени и изпратени до МОСВ 14бр. пакети от документи за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионалните прединвестиционни проучвания.

Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“.

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва:

Протоколи от редовни заседания на УК:

- 2 бр. протоколи от 5то заседание на Управителния комитет за текущо наблюдение на РПИП (УК), проведено на 14 и 15.02.2017 г.;

- 2 бр. протоколи от 6то заседание на УК, проведено на 11 и 12.04.2017 г.;

- 7мо заседание на УК, проведено на 13 и 14.06.2017 г.;

- 2 бр. протоколи от 8то заседание на УК, проведено на 12 и 13.07.2017 г.;

- 2 бр. протоколи от 9то заседание на УК, проведено на 12 и 13.09.2017 г;

- 2 бр. протоколи от 10то заседание на УК, проведено на 14 и 15.11.2017 г.;

Протоколи от извънредни заседания на УК:

- 2 бр. протоколи от първо извънредно заседание на УК, проведено на 24 и 25.01.2017 г.;

- 2 бр. протоколи от второ извънредно заседание на УК, проведено на 15 и 16.06.2017 г.;

Резюмета с констатации за извършените дейности по разработка на РПИП за заседания на УК:

- 32 бр. резюмета (по едно за всяка обособена позиция на сключените договори за РПИП) с констатации за извършените към този момент дейности и поддейности по РПИП във връзка с проведени 5то, 6то, 7мо, 8мо, 9то и 10то редовни и 1во и 2ро извънредни заседания на Управителния комитет за РПИП;

Презентации за събития:

- 1 бр. презентация за напредъка по изпълнението на договорите за РПИП за представяне на проекта на Девета международна конференция БУЛАКВА 2017 „Синя кръгова икономика,“ проведена на 04.04.2017 г. в София;

Становища за доклади за напредъка по разработката на РПИП:

- 8бр. становища по Пети доклад за напредъка (първоначален вариант и ревизия 01) по четирите обособени позиции;

- 8 бр. становища по Шести доклад за напредъка (първоначален вариант и ревизия 01);

- 8 бр. становища по Седми доклад за напредъка (първоначален вариант и ревизия 01) по четирите обособени позиции;

- 2 бр. Становища по ревизия 1 на Осми доклад за напредъка за обособени позиции 1 и 3 от договорите по Дейност 1;1 бр. Становище по ревизия 2 на Осми доклад за напредъка за обособена позиция 1 от договорите по Дейност 1;

- 4 бр. Становища по Девети доклад за напредъка по всички обособени позиции на договорите за разработка на РПИП;

- 2 бр. Становища по ревизия 1 на Девети доклад за напредъка за обособени позиции 1 и 4 от договорите по Дейност 1.

Становища за проведени заседания на ТЕС за междинни доклади:

- 36 бр. становища от прегледа на Първи междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза I от РПИП (първоначален вариант, ревизия 01 и ревизия 02);

- 70 бр. становища за първо заседание, второ, трето, четвърто и пето заседание на ТЕС за разглеждане на ВМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.1 от РПИП;

- 14 бр. становища за първо заседание на ТЕС за разглеждане на ТМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП.

Протоколи от проведени заседания на ТЕС за преглед на междинни доклади:

- 12 бр. протоколи от 3 бр. заседания на ТЕС за преглед на Първи междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза I от РПИП, за всяка от обособените позиция;

- 20 бр. протоколи от проведено първо, второ, трето, четвърто и пето заседание на ТЕС за разглеждане на ВМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.1 от РПИП;

- 4 бр. протоколи от първо заседание на ТЕС за разглеждане на ТМД по изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП.

Положителни становища за приемане на междинни доклади за РПИП:

- 14 бр. положителни становища за приемане на Първи междинен доклад (ПМД);

- 13 бр. Положителни становища за приемане на ВМД за всички обособени територии (без Бургас) по договорите по Дейност 1 във връзка с взети решения за приемането им на 5-то заседание на ТЕС за разглеждане на ревизия 4 на ВМД.

Специализирани становища, доклади и статии:

- 4 бр. специализирани доклади и становища във връзка с разработката на ПМД;

- 14 бр. специализирани становища относно спазването изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по отношение на формат, съдържание и окомплектованост на документите за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионалните прединвестиционни проучвания, изготвени и предоставени от изпълнителите по договорите по Дейност 1;

- 1 бр. текст на първа публикация за популяризиране на предоставените консултантски услуги във връзка с договорите за РПИП.

Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

Изготвено и изпратено писмо до УО на ОПОС с изх. № 03-02-144 от 08.12.2017 г. с Искане за отпадане на Дейност 3 по Проекта и процедиране на предложената промяна в договора и съотносимите приложения към същия.

Искането е обосновано със следните мотиви:

През 2014 г. в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съгласно договор за БФП № DIR-5111328-C001 от 20.06.2012 г. се изготви Регионално пилотно прединвестиционно проучване (РПИП), с което се определиха приоритетни мерки и проекти за обособената територия, за постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в областта на питейните води, събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в агломерация Смолян, като същата бе идентифицирана като единствената агломерация над 10,000 е.ж. на обособената територия на ВиК ЕООД Смолян, за която могат да бъдат реализирани инвестиционни проекти с европейско финансиране през програмния период 2014-2020 г.

Дефинираните инвестиционни мерки в горецитирания пилотен РПИП за агломерация Смолян се планира да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., въз основа на вече готови и актуализирани идейни проекти, изготвени по ОПОС 2007-2013 г. и актуализирана стратегия за търгуването им, като съответстващи с приоритетите на оперативната програма за инвестиции в агломерации над 10 000 е.ж. в консолидирни райони, в рамките процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК ЕООД Смолян“, предвидена в Индикативната годишна работна програма по ОПОС за 2017 г., а изготвеното през 2014 г. пилотно РПИП, ведно с актуализиран финансово-икономически анализ, ще бъде приложено към документите за кандидатстване по горецитираната процедура от бенефициента ВиК ЕООД Смолян.

В допълнение, в приетите на Деветото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПОС Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,  в Критерий „Оценка на качеството са заложени следните изисквания“:

- Проектът ще доведе до привеждане на агломерация Смолян в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места.

- В проектното предложение са взети предвид препоръките от становищата  на Джаспърс за РПИП за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Смолян.

С оглед на гореизложеното, дейност 3 „Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, Смолян” е предложена да отпадне поради предстоящо привеждане на агломерация Смолян (над 10 000 е.ж.) в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места след осъществяване на предвидения проект по процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г., за която предстои обявяване през 2018 г..

Дейност 4 - Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператори.

Документацията за обществена поръчка е актуализирана и предоставена за обработка в дирекция „Обществени поръчки“ към МРРБ и се планира обявяването й през 2018 г., така че преоценката на активите да бъде готова за изготвянето на бизнес плановете за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

Със заповед РД-02-14-913/06.11.2017 г. е назначена работна група РГ по във връзка с проведена ОП с предмет: „Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, в осем обособени позиции“ със задача: координиранена дейностите във връзка с изготвянето на възлагателни писма и получаването на доставките  по сключените Договори за информационни и рекламни материали;

През отчетния период (1.01 – 31.12.2017 г.) са публикувани 148 бр. новини на уеб сайта на МРРБ и на външни сайтове на регионални и национални медии и институции, свързани с изпълнението на проектните дейности.

През отчетния период са изготвени и подадени 7 бр. технически и финансови отчети и към искания за средства в ИСУН (10то, 11то, 12то, 13то, 14то и 15то искания са верефицирани, а 16то искане в процес на верификация от УО на ОПОС).

В отчетния период са стартирани обществени поръчки и са сключени договори по същите, както следва:

- Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в шест обособени позиции;

- „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати с четири обособени позиции;

- Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, в осем обособени позиции;

- Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с три обособени позиции, като по две обществените поръчки са сключени договори с избрани изпълнители.

- Изразходваните средства по проекта за отчетния период 1.01.2017 г. – 31.12.2017 г.  са     13 412 241 лв. (с ДДС), като 11 400 405 лв. (85%) са средства от ЕС по ОПОС 2014-2020 г. и        2 011 836 лв. (15%) са национално съфинансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 8 402 975лв. (с ДДС).

- Продукт/услуга: Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

- Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

В рамките на дейност 1 от проекта се изпълнява Споразумение за предоставяне на консултантски услуги сключено между МРРБ и Световна банка. В рамките на Споразумението са планирани за разработване 10 броя доклади. През месец октомври се стартира процедура по изменение на Споразумението, с което отпадна разработването на един от докладите на тема: „Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните ВиК активи“.

В рамките на 2017 г. се предадоха следните доклади:

- Доклад за сравнителен анализ на ВиК оператори по критерии за качество на предоставяните услуги за 2015 г.

- Оценка на въздействието на реформите в отрасъла върху нивото на разполагаемия доход на потребителите;

- Доклад за финансиране, експлоатация, поддръжка и мониторинг на индивидуалните и други подходящи системи и изпълнение на Насоките за оптимизиране на разходите за привеждане в съответствие;

- Доклад за изпълнение на препоръките за подобряване на организацията и капацитета на администрацията на КЕВР, отговаряща за регулацията на отрасъл ВиК;

- Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК.

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

През 2017 г. продължи работата на работната група по разработване на технически задания за двете информационни системи, които се съгласуваха с Държавна агенция „Електронно управление“ през м. октомври 2017 г.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

Процедурата по Закона за обществени поръчки с предмет: „ Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК в четири обособени позиции“ се обяви на 21.08.2017 г. Предстои комисията да разгледа офертите на кандидатите и да обяви своите решения.

Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

През м. март 2017 г. беше обявена в АОП процедура с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“. В края на месец декември 2017 г. се сключиха договорите с изпълнителите по три от обособените позиции – Обособени позиции № 2, 3 и 4.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

В рамките на дейност 5 бяха обявени следните процедури:

- Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” в осем обособени позиции“ – договорите с изпълнителя се сключиха през месец октомври 2017 г.;

- Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати – обявена на 23.03.2017 г. с краен срок за получаване на оферти 3.05.2017 г. Решението на комисията с избраните изпълнители е публикувано на 01.12.2017 г., като предстои сключване на договори;

- „Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. в шест обособени позиции“ е обявена в АОП на 28.03.2017 г. Договорите с изпълнителите се сключиха през м. юли. Доставката се извърши през месеците юли –август 2017 г., с което се счита, че договорите са изпълнени;

- „Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в три обособени позиции“ е процедура, чиито договори се сключиха е периода май – юли 2017 г. Окончателната доставка беше извършена през м. ноември 2017 г., с което се счита, че договорите са изпълнени.

- Продукт/услуга: Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет (от Поименните списъци на дирекция „ВиК“):

За 2017 г., от държавния бюджет, на дирекция „ВиК“ са разпределени 26 778 912 лева., а са усвоени общо 26 777 399 лв., както следва:

- През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за трансфери към 42 общини: Благоевград, Банско, Варна, Велико Търново,  Разлог, Петрич, Гоце Делчев, Белослав, Аврен, Свищов, Севлиево, Габрово, Угърчин, Ардино, Дупница, Драгоман, Лом, Разград, Исперих, Русе, Котел, Симеоновград, Шумен, Казанлък, Хасково, Смолян, Минерални Бани, Правец, Луковит, Тутракан, Стражица, Пловдив, Ивайловград, Свиленград, Своге, Копривщица, Костинброд, Ботевград, Борино, Кайнарджа, както и Областна администрация Пловдив и Областна администрация Смолян за общо 26 925 891 лв. През периода са трансферирани средства към общините общо в размер на  26 108 462 лв. във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти:

- Аварийна реконструкция на участък от довеждащ водопровод от ПСПВ Благоевград до НВ V= 7000 м3 - изток, гр. Благоевград - в частта от шахта със спирателни кранове в т.1 до долния край на имот с идентификатор 04279.606.255 по КК на гр. Благоевград (плувен комплекс "Аквапарк"), община Благоевград;

- Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местността Караманица, община Банско;

- Реконструкция на водопроводен клон 80, клон 72, клон 71, клон 109 и главен клон ІІІ, община Разлог;

- Инженеринг на обект „Реконструкция чрез подмяна на съществуващи етернитови водопроводи на улични вопроводни клонове и прилежащи отклонения по улици в град Петрич;

- Смяна на водопроводна мрежа по улици в "Никола Вапцаров", "Плиска", Марица", "Струга" и "Пирин", община Гоце Делчев;

- Реконструкция на водопроводна мрежа кв. Стара гора, с. Разделна, община Белослав;

- Реконструкция на водоснабдяването на селата Близнаци и Приселци, община Аврен;

- Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа  на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG13RFOP001-1.036-0001, община Свищов;

- Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода, община Севлиево - част от етап;

- Увеличаване на капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС "Видима" (ГНК "Видима" и яз. "Ряховски ливади), община Севлиево;

- Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гиргини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово;

- Проектиране на ПСОВ за 3000 е.ж., фаза работен проект, на територията на община Угърчин;

- Изготвяне на работен  проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на  с.Жълтуша , община Ардино;

- Актуализация на работен проект  "Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на с. Падина, община Ардино;

- Изграждане на ВиК мрежа в ж.к. "Бистрица", подобект "Водопроводна мрежа", гр. Дупница, община Дупница;

- Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до НР V=300 м³ , общ. Лом;

- Неотложен ремонт на водопровод по 13 улици, гр. Лом, община Лом;

- Подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим, чрез изграждане на прагове, област Пловдив;

- Реконструкция на водопроводи в ж.к. "Орел", гр. Разград, община Разград;

- Проект за Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен водоем "Лудогорци", община Исперих;

- Реконструкция на уличен водопровод ф 200мм. и ф 100мм. с ПЕВП ф 250мм. и  ф 110 мм. и СВО по ул. Райко Даскалов, гр. Русе, община Русе;

- Реконструкция на уличен водопровод ф 100мм. чугун с ПЕВП ф 110/10 и  ф 250мм. чугун с ПЕВП ф 280/10 и СВО по улица Славянска, гр. Русе, община Русе;

- ПСПВ на гр. Котел в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, община Котел, област Сливен;

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа в кв. Изток, гр.Казанлък, община Казанлък;

- Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места, община Симеоновград;

- Изготвяне на работен проект на ПСПВ Шумен, община Шумен;

- Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ – етап ІІІ;

- Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково;

- Подмяна на водопроводна мрежа, във връзка с проект BG16RFop001-1.029-0002 "Интегриран градски транспорт на гр. Дупница";

- Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул. Беклийца, гр. Смолян и  Изработване на работен инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, община Смолян;

- Изграждане на ПСПВ "Щъркели" - инсталация за корекция на арсен в питейните води от ПС "Щъркели", ПИ 381, община Минерални бани, област Хасково;

- Реконструкция и модернизация на ПСОВ Правец;

- Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит: Част Водопроводна мрежа - етап 1;

- Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. Аспарухово, кв. Галата, с. Звездица и гр. Варна. Участък от шахта за спирателни кранове и въздушници в промишлена зона ЮГ на гр. Варна до стар канал на Варненско езеро;

- Основен ремонт на съществуваща  водопроводна мрежа  по ул.Независимост, ул.Стефан Стамболов, ул.Велчо Джамджията, ул.Иван Вазов, ул.Читалищна, ул.Михаил Кефалов, ул.Георги Сава Раковски и пл.Самоводски пазар, гр. Велико Търново;

- Реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на ул. Стефан Караджа, гр. Тутракан;

- Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица, общ. Стражица от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопроводна мрежа;

- Продължение на улична канализация и отводняване по бул. „Шести септември" в участъка от кръстовището на бул. „Шести септември“ с бул. „Свобода“  (от км. О) до ОДП-Отрезвител и Дом за временно настаняване (до км.0+950);

- Реконструкция на Помпена станция Неделище ІІ подем, община Драгоман - етап 1;

- Изработване на опорен план и прединвестиционно проучване за обект „Реконструкцията на водопровод – подляна или рехабилитация на стоманобетонни тръби Ø 500“ в обхвата на съществуващ обект "Водоснабдяване на група Мадан";

- Благоустрояване на ул. Илинден в с. Рилци, община Благоевград от о.т. 25 до о.т. 123 – ІІ-ри етап;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа, ремонт и рехабилитация на улични настилки прилежащите пространства на улици Г.С.Раковски, ул. Христо Ботев, ул. Св. Св. Кирил и Методи, гр. Ивайловград и ул. Армира, с. Свирачи и подмяна на водопроводното отклонение на санирана жилищна сграда на ул. Армира  № 4, гр. Ивайловград – обособена позиция 4 „Реконструкция на водопровод по ул. Възрожденска“;

- Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа, ремонт и рехабилитация на улични настилки прилежащите пространства на улици Г.С.Раковски, ул. Христо Ботев, ул. Св. Св. Кирил и Методи, гр. Ивайловград и ул. Армира, с. Свирачи и подмяна на водопроводното отклонение на санирана жилищна сграда на ул. Армира  № 4, гр. Ивайловград – обособена позиция 2 „Реконструкция на водопровод по ул. Христо Ботев“;

- Подмяна на водопроводната мрежа в гр. Свиленград;

- Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица – III етап – актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа" до връх 68 – част 1;

- Водоснабдяване на гр.Своге, подобект преработка на напорен резервоар 2500 куб.м.;

- Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чебаовци, община Костинброд;

- Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Ботевград, етап І;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино, обл. Смолян;

- Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенов, гр. Велико Търново, основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8-ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр. Велико Търново и основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр. Велико Търново;

- Реконструкция на водопроводната мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура по ул. Първа с. Светослав, общ. Кайнарджа (част водоснабдяване).

- МРРБ финансира изпълнението на обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски".  През 2017 г. стартираха строително – монтажните работи, като през отчетния период са разплатени средства за СМР, СН и АН в размер на 248 187 лв. Дейностите по обекта продължават и през 2018г.

- Останалите 420 750 лв. са изплатени за други преходни обекти, Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) и дейности по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, финансирани от държавния бюджет.

- Продукт/услуга: Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

- Продукт/услуга: През първата половина на 2017 г. приключи работата на Дирекция „ВиК“ във връзка с обявена „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.”.

Със Заповед № РД-02-36-594 от 05.11.2015 г. на Националния координатор на фонд „Солидарност“ на ЕС беше одобрено предоставянето на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за финансиране на Проектно предложение 2014 BG 16 SPО 001 - 021 „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“ (Проекта).

В резултат на изпълнението на Проекта, на 07.04.2017 г. се извършиха окончателни плащания на ВиК дружествата както следва:

- на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич с ЕИК 204219357 - окончателно плащане в размер на 90 511,87 лв. (деветдесет хиляди петстотин и единадесет лева и осемдесет и седем стотинки), което заедно с получения през 2016 г. аванс от 470 082,85 лв. (четиристотин и седемдесет хиляди и осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки) формира общо получена от дружеството БФП в размер на 560 594,72 лв. (петстотин и шестдесет хиляди, петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС;

- на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – окончателно плащане в размер на 82 962,26 лв. (осемдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и шест стотинки), което заедно с получения през 2016г. аванс в размер на 95 611,30 лв. (деветдесет и пет хиляди, шестстотин и единадесет лева и тридесет стотинки) формира общо получена БФП в размер на 178 573,56 лв. (сто седемдесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и три лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС.

- Продукт/услуга: „Разработване на политика за управление на територията“

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове.

В изпълнение на мерките, предвидени в Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърден с Решение № 617 на Министерския съвет от 2015 г. и приет с Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. е приет от Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 2017г.).

Приетите изменения и допълнения в ЗУТ са свързани с:

- облекчаване (чрез редуциране/намаляване на срокове за изпълнение в ЗУТ, ЗКН, ЗООС) или отмяна на съгласувателни процедури при одобряване на подробни устройствени планове за обекти с национално значение/национални обекти, за общински обекти от първостепенно значение (по смисъла на Закона за държавната собственост и на ЗУТ, които стават публична държавна или общинска собственост) и за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или област (в ЗГ, ЗОЗЗ);

- въвеждане на срокове за извършване на процедури, там където такива не са предвидени в действащия ЗУТ, с цел ускоряване на процедури и ограничаване възможностите за прилагане на корупционни практики като недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на някои общински администрации.

- осигуряване на публичност и обществен достъп до проектите и до одобрените устройствени планове;

- определяне на ясни и конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството;

- оптимизиране на процедурите, свързани с разрешаване и въвеждане в експлоатация на строежите.

Във връзка с промените в Закона за устройство на територията през 2017г. са направени промени и в нормативната уредба по неговото прилагане:

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 87 от 2017г.);

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 56 от 2017г.);

- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 56 от 2017г.).

- Междуведомствена работна група, определена със Заповед № РД-02-14-515/08.06.2017г., изменена със Заповед № РД-02-14-585/04.07.2017г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството подготвя проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- Продукт/услуга: Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

- устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 26 бр.

- Продукт/услуга: Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2017 г. е както следва:

Входящи - 3118 преписки;

Изходящи - 1575 преписки;

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.

- Продукт/услуга: Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

- За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2017 г. на дирекция „УТНЕ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - Предварителният проект (ПП) на ОУП и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП са завършени и внесени в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/5/13.09.2017 г., представени са в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР.

Съгласно писмо изх. № НСЗП-53/07.12.2017 г. МОСВ, дава положителна оценка на качеството на  преработения и допълнен ДОСВ на Предварителния проект (ПП) за ОУПО Шабла и указва провеждане на консултации и обществено обсъждане на доклада за ЕО и ОУП, което е в ход.

- Проект за ОУП на община Балчик -  Окончателният проект на ОУП на община Балчик е изпратен за разглеждане и становище от Общински съвет Балчик, с оглед подготовката на заседание на НЕСУТРП и последващо процедиране на ОУП с писмо изх. № 90-05-989/16.05.2017 г. С Решение по Протокол №18 от заседание на 14.12.2017 г.  ОС Балчик не  съгласува проекта, предстои провеждането среща с представители на общинската администрация за изясняване на следващи действия.

- Проект за ОУП на община Каварна - Въз основа на предоставена с писмо изх. № 0406-155/13.07.2017 г. на Министерството на земеделието и храните информация относно загубилите правно действие Решения за смяна на предназначението на земеделски земи на територията на община Каварна за периода 01.01.2007 г. до 01.06.2017 г., ДОСВ се преработва.  Във връзка с промените в ЗОЗЗ предстои изразяването на становище от МОСВ и повторно внасяне на проекта разглеждане на ДОСВ.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско -  Междуведомствената комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ от заседание проведено на 26.06.2017 г. дава положително становище по Екологична оценка (ЕО) на Изменение на ОУП на община Приморско, впоследствие обжалвано. След приключване на съдебната процедура по предложение на ОС Приморско проекта предстои да бъде разгледан в заседание на НЕСУТРП.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево -  Предварителният проект на ОУП и ДОСВ са представени в МРРБ с писмо вх. № 03-02-233/55/21.09.2017, внесени са в МОСВ за втора оценка на качеството на ДОСВ по реда на ЗООС и ЗБР с писмо  изх. № 03-02 233/01.11.2017 г.

- Проект за ОУП на община Бяла -  В дирекция „Обществени поръчки“ е представен доклад за  стартиране на  повторна процедура за избор на изпълнител на проект на ОУП на община Бяла, предстои откриване на процедура.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик - предстои възлагане на проекта с процедура по ЗОП след получаване на задание за изработване от община Долни чифлик, представен е договор за неговото изготвяне със срок м. декември 2017 г.

- В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. (обн. ДВ, бр. 104/29.12.2016 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства - изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане изработването на ОУПО, сключени през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. между МРРБ и общини-бенефициенти – напредък към 31.12.2017 г.:

Към началото на 2017 г. в процедура по изпълнение са 65 броя действащи споразумения за финансово подпомагане, сключени през 2015 г. между общини-бенефициенти и МРРБ. Съобразно регламентираните клаузи и в зависимост от активността на общините, към 31.12.2017 г. са извършени трансфери в размер на 911 311,35 лв.

В хода на процедурата по финансово подпомагане повторно е постъпила информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на действащите споразумения. Същото е определено като следствие от изключителното забавяне на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство, рефлектиращо от своя страна в някои случаи и върху съгласуването по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. В резултат са извършени действия от страна на МРРБ по сключване на анекси за повторно удължаване срока на изпълнение на действащите споразумения, сключени през 2015 г., до изтичане на бюджетната 2018 г. Подписани са 45 анекса с общини.

Предвид това обстоятелство необходимите средства за 2018 г., представляващи остатък за разплащане в изпълнение на цитираните споразумения, са в размер на  1 584 109,49 лв.

Към края на 2017 г. от горепосочените 65 общини, 20 са одобрили ОУПО – Алфатар, Априлци, Ардино, Бобов дол, Брацигово, Венец, Димитровград, Добрич-град, Иваново, Казанлък, Каолиново, Лесичово, Монтана, Никола Козлево, Павел баня, Радомир, Разлог, Самуил, Севлиево и Сливо поле. Споразуменията с тези общини са изпълнени и приключени.

В изпълнение на споразумения за финансово подпомагане - 115 броя сключени през 2016 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините към 31.12.2017 г. са извършени трансфери в размер на 1 963 275,68 лв. към 64 общини (в т.ч. 1 011 299,34 лв. за авансови плащания след представен договор с избран изпълнител и 951 976,34 лв. за представени предварителни проекти на ОУПО). Споразуменията сключени през 2016 г. са със срок на действие до края на 2018 г. съгласно клаузите в тях, като оставащите средства необходими за тяхното изпълнение възлизат прогнозно на около 9 599 932 лв.

В изпълнение на одобрените през 2017 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“ са сключени 5 нови споразумения за финансово подпомагане при изработването на задания и проекти на ОУПО с общините Белене, Хаджидимово, Хасково, Хисаря и Рудозем. В зависимост от активността на тези общини към 31.12.2017 г. са извършени трансфери в размер на 57 927,52 лв. (авансови плащания след представен договор с избран изпълнител). Съгласно клаузите на подписаните през 2017 г. споразумения същите са със срок на действие до изтичане на бюджетната 2019 г., като оставащите средства необходими за тяхното изпълнение възлизат прогнозно на около 411 608 лв.

Обобщено в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. от страна на МРРБ са извършени финансови трансфери в размер на 2 932 514,55 лв.;

- към 31.12.2017 г. действащите споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. са 165 броя.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 19 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения за обекти, в това число за: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“ на територията на област Плевен, област Враца и област Софийска; „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр.Царево, „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ (Обект „Яденица“) на територията на: община Велинград и община Белово, Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400 кV от п/ст „Марица- изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица-изток 3“ (Лот 2) на територията на обл.Хасково и обл.Стара Загора; Модернизация на жп линия София - Перник - Радомир - част от Трансевропейската железопътна мрежа на територията на община Столична, област София - град и общини Перник и Радомир, област Перник; Път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 24+819 - кръгово кръстовище при км 23+020 за квартал Долни Воден, ПУП - ПП за обект Автомагистрала "Русе - Велико Търново", участъци "Русе - Бяла" и обход на гр.Бяла на територията на област Русе.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Проведени са общо 26 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани 26 бр. проекти за ИОУПО, ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и техните изменения, по-важни от които са:

ПУП – парцеларен план за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф – ЛОТ 3“; ПУП – парцеларен план за ново трасе на ж.п линия - участък Ихтиман - Септември в землището на гр. Септември и участък Елин Пелин – Ихтиман; ПУП - парцеларен план за обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ - оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия; ПУП за изграждане на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, м.„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна; ПУП за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията, северно от кв. 54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас; ПУП - парцеларни планове за обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Пловдив - п/ст Марица-изток до п/ст Бургас“ – Лотове 1, 2 и 3; ПУП –ПРЗ на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна; ПУП - парцеларен план за обект „Кабелни линии 20 kV от подстанция „Модерно предградие“ в УПИ VII, кв. 15, по плана на ж.к. „Люлин“, Столична община до възлова станция 20 kV/20 kV на „Икономическа зона София – Божурище“ и др.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Издадени са и са влезли в сила 17 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

ПУП – парцеларен план за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф – ЛОТ 3“; ПУП – парцеларен план за ново трасе на ж.п линия - участък Ихтиман - Септември в землището на гр. Септември и участък Елин Пелин – Ихтиман; ПУП - парцеларен план за обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ - оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия; ПУП за изграждане на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, м.„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна; ПУП за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията, северно от кв. 54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас; ПУП - парцеларни планове за обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Пловдив - п/ст Марица-изток до п/ст Бургас“ – Лотове 1, 2 и 3; ПУП –ПРЗ на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна; ПУП - парцеларен план за обект „Кабелни линии 20 kV от подстанция „Модерно предградие“ в УПИ VII, кв. 15, по плана на ж.к. „Люлин“, Столична община до възлова станция 20 kV/20 kV на „Икономическа зона София – Божурище“ и др.

- Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 72 бр. инвестиционни проекта и са издадени 72 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

Пътна инфраструктура – „Рехабилитация на път III-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 15+220“; Рехабилитация на път III-663 Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913,25 и от км 31+742 до км 33+364,30, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, държавна собственост; Основен ремонт на път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ в участъка от км 30+439 до км 56+861.68; Извършване на строително-монтажни работи за обект Път II - 18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17; Рехабилитация на път III – 663 „Чирпан – Симеоновград“, участък от км 34+600 до км 54+835.61; Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 33+600 на Автомагистрала „Хемус“; Пътна връзка за летище София с обхват от бул."Брюксел до ул. "Мими Балканска";  Рехабилитация на път III – 112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до до км 47+806.74; АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847 до км 365+500; Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 212+233.06 до км 217+000 (километраж по проект), от км 210+862.10 до км 215+629.05 (километраж по съществуващ път); АМ Струма ЛОТ 3.3 от км 397+600 до км 420+624; Рехабилитация на път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207; Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06.

Обекти на енергетиката – Ремонт на ВЛ 110 кV „Граничар“ в участък от стълб № 218 до п/ст „Елхово“  на територията на област Хасково и област Ямбол; Кабел 20 кV от подстанция „Стралджа“, област Ямбол до възлова станция в м. „Червенака“, с. Мокрен, община Котел, област Сливен за електрозахранване на Военен учебен полигон Ново село; „Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала в участък от ВТ при обслужваем усилвателен пункт „Ихтиман“ до ВТ при газо-измервателна станция „Дупница“ на територията на общините Ихтиман, Столична (р-н Панчарево), Самоков, Сапарева баня и Дупница“; „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на област Стара Загора, област Хасково и област Кърджали; Транзитен газопровод № 2 за Турция“, Подобект: „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция Лозенец – очистно съоръжение Недялско“ на територията на община Стралжда; Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана“;

Ж.п. инфраструктура – Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа – Пътен надлез и пътни връзки „Стамболийски“; „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, Етап „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски“, на територията на област Бургас, община Карнобат, с. Деветинци; Реконструкция и електрификация на железопътната линия „Димитровград-Свиленград“; Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща тягова подстанция в Димитровград; Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Искър, с. Бусманци, община Столична, област София; Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции: Етап 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по втора жп линия в участъка Горна Оряховица – Каспичан“ на територията на области Велико Търново, Търговище и Шумен; Изграждане на маршрутно – релейна централизация тип МН-70 с броячи на оси в гара Карлуково“ с местоположение гара Карлуково, община Луковит, област Ловеч; Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив - Пътен надлез при спирка Ковачево с местонахождение област Пазарджик, община Септември; в землищата на с. Ковачево и с. Лозен; Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия в участъка Радомир – Благоевград ; Железопътна линия №2 София - Мездра - Горна Оряховица - Каспичан - Синдел - Варна - реконструкция в междугарието Лакатник - Елисейна и неотложно укрепване на слабо място от км 55+025 до км 55+100; Реконструкция на гаров комплекс Карнобат.

Летища – Лека метална конструкция с покрив над рампа багажно „Заминаване“ Терминал 2 на „Летище София“, с местонахождение гр.София, Летище София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 2; Ремонт на пътека за рулиране „S” на „Летище София“, УПИ XI и УПИ XII от кв. 2, м. „Летищен комплекс“, гр.София.

Пристанищна инфраструктура –„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, находящо се в м.„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна; „Кейови места за обработка на товари, вертикална планировка на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и драгажни дейности, на територията на област Бургас, община Бургас; „Специализиран пристанищен обект-защитена лодкостоянка“, в кв. Крайморие, гр. Бургас; „Преустройство на буферен склад за горива“, находящ се на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас и др.

Други – Частично укрепване, консервация и реставрация на част от дворна фасада в стара част от източно крило (1816-1834) в Рилска света обител; „Институционално-търговска структура източно от Самоковската порта на Рилски манастир“ с подобекти: „Блок I”, „Блок II“, „Блок III“ и „Блок IV“ за Подобект: „Площадкови ВиК и Ел. мрежи“, в землището на Рилски манастир, община Рила; Mонтаж на автомобилни везни в зоните на граничните контролно – пропускателни пунктове Дунав мост - Русе, Дуранкулак, Капитан Петко войвода и др.

- Продукт/услуга: Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

- Регистрирани са 110 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ)

Постигнатите ключовите резултати са:

- Актуализирани Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България;

- Актуализирани алгоритми за извършване на  административно-териториалните промени.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление

Постигнатите резултати включват:

- Изготвен и съгласуван Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 157 на МС от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление;

- Изготвен и внесен за одобрение от Министерския съвет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 157 на МС от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление, като е прието Постановление № 337 на МС от 2017 г.;

- Изготвени и изпратени отговори на въпросници до Секретариата на СЕ, получени от страна на делегации на страни  - членки на Съвета на Европа;

- Подготовка и участие на представители на отдел АТУ в заседания на Европейския комитет по демокрация и  управление;

- Участие в Междуведомствена работна група за разработване на методика за основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и за даване на предложения за съответните изменения в Закона за местните данъци и такси, определена със Заповед на министър-председателя № Р-7 от 09.01.2015 г.;

- Изготвяне на становище относно  съгласувателна преписка за проект на Решение на МС за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси;

- Изпълнение на проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“ по ОПДУ с бенефициент МРРБ и партньор НСОРБ;

- Изпълнение на дейности по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ по ОПДУ с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ;

- Изготвен отговор до „Солвей Соди“ АД във връзка с провеждане на местен референдум;

- Актуализирани данните от Регистъра на агломерациите, за които се изработват шумови карти съгласно Закона за защита от шума в околната среда,  за текущата година и са  публикувани в Портала за отворени данни на Република България.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 2 500 | 1936 |
| 2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | бр. | 0 | 4 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 650 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 420 | 1050 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| 7. Становища – консултантски услуги | бр. | съгласно постъпили искания | 123 |
| 8. Поддръжка на изградени съоръжения | бр. | 34 | 7 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 100 |
| 10.Изпълнена корекция на речни брегове | м` | 0 | 0 |
| 11. Ремонт на малки съоръжения | бр. | 0 | 0 |
| 12. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 0 |
| 13. Ремонт на големи съоръжения | бр. | 0 | 0 |
| 14. подобряване на качеството на питейната вода и осигуряване на нормално водоснабдяването за населените места, намаляване на загубите и съхраняване на водния ресурс: - чрез изграждане и/или рехабилитация на язовири, водоеми и резервоари и др.; - подобряване качеството на питейните води чрез изграждане и/или рехабилитация на ПСПВ; - Подобряване на услугите по водоснабдяване чрез рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения; | бр. бр. бр. | 2 3 20 | - 1 42 |
| 15. Отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда и намаляват рисковете за здравето на хората. - подобряване качеството на отпадъчните вода чрез изграждане и/или рехабилитация на ПСОВ; - Подобряване на услугите по отвеждане на отпадъчните води чрез рехабилитация на канализационни мрежи и съоръжения; | бр. бр. | - 3 | - 4 |
| 16.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | Брой | 70 | 20 |
| 17. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 40 | 35 |
| 18. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой | 90 | 80 |
| 19. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 40 | 26 |
| 20. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 19 |
| 21. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 17 |
| 22. Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 60 | 72 |
| 23. Издадени разрешения за строеж | Брой | 60 | 72 |
| 24. Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 110 |
| 25. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | Съобразно постъпили запитвания | 1575 |
| 26. Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в административно-териториалното устройство | Брой | 4 | 4 |
| 27. Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. | Брой | 4 | 4 |

Заб. Целевите стойности за изпълнение на показателите по т.10,11 и 12 се посочват за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде издадено разрешение за ползване.

Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 16 на показателите за 2017 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

Изпълнението по точки 19 - 24 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания; Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки. Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри. Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения. „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали. „Становища -консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой. „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения. „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата                   „Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: Изпълнена корекция на речните брегове, Ремонт на малки съоръжения, Извършена рехабилитация на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20 г.).

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с административно-териториалното устройство са:

- Показател „Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на две аналитични дейности, свързани с  Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България и актуализирани алгоритми за извършване на  административно-териториалните промени и оформяне на две преписки за административно-териториални промени.

- Показател „Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“ е постигнат като целева стойност чрез провеждане на Четвърта процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, в рамките на която е организирано и проведено съвместно с партньора - НСОРБ, практическо обучение на експертите от общини, заявили желание за участие;  проведени 2 заседания на Комисията за присъждане на Етикет, на което бяха одобрени независими експерти за оценяване на общините и беше присъден Етикет. Във връзка с участието в дейността на органи и работни групи към Съвета на Европа беше изготвена обзорна информация за прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ на различни териториални нива в България; подготвено и осъществено участие на експерти (отдел АТУ) в заседание на Европейския комитет по демокрация и управление в Страсбург.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти.

Протоколи от Технически експертни съвети и разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.

Поименно разпределение на разходите по задачи за 2017 г. на дирекция „УТАТУ”, утвърдено от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национална експертиза”, деловодна система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, главна дирекция ГРАО, Национален статистически институт, Евростат

4.4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за режимни изследвания се дължи на обективни причини, описани в отчета, които са свързани с приключване на договорите с дружествата за геозащита и неподходящи условия за реализирането им до датата на изтичането. Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2017 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета.

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2017 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки.

4.4.5. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 226 500 | 1 333 500 | 1 333 309 |
|  | Персонал | 1 201 500 | 1 304 700 | 1 304 608 |
|  | Издръжка | 25 000 | 28 800 | 28 701 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 226 500 | 1 333 500 | 1 333 309 |
|  | Персонал | 1 201 500 | 1 304 700 | 1 304 608 |
|  | Издръжка | 25 000 | 28 800 | 28 701 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 21 941 500 | 31 252 613 | 31 252 612 |
|  | Изготвяне на устройствени планове (трансфери към общини) | 4 530 000 | 70 439 | 70 439 |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 800 000 | 785 826 | 785 826 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти (в т.ч. 1 199 347 лв. трансфери към общини) | 16 176 500 | 28 375 462 | 28 375 462 |
|  | Асоциации по ВиК | 435 000 | 377 463 | 377 462 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 1 310 678 | 1 310 678 |
|  | Консултантски услуги по ДИЗ |  | 332 745 | 332 745 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 15 348 483 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 15 175 009 |
|  | Фонд "Солидарност" |  |  | 173 474 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 21 941 500 | 31 252 613 | 46 601 095 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 23 168 000 | 32 586 113 | 32 585 921 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 23 168 000 | 32 586 113 | 47 934 404 |
|  | Численост на щатния персонал | 52 | 67 | 55 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

- Проект № BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, одобрен за финансиране на основание на Административен договор  № BG05SFOP001-2.001-0005-C01 от 02.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020 г.)

- Обща стойност и източник на финансиране:  198 934 лв. - безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя на МРРБ като бенефициент за изпълнението на този проект.

- Основни цели на проекта:

Основната цел на проекта е: Подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво. Предвидено е тя да бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво.

- Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво.

- Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини.

- Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 3.01.2017 г. до 03.01.2019 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.:

- Провеждане на информационна кампания за популяризиране СИДУМН на Съвета на Европа и Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво;

- Проведено обучение сред експертите от общини, заявили желание да се включат в процедурата;

- Проведено е обучение на независими експерти, оценяващи общините –кандидатки;

- Извършена е оценка на кандидатурите на общините от 33 независими експерти;

- Проведени са две обществени поръчки за изпълнение на дейности по проекта:

- обществена поръчка с предмет „Провеждане на анкетни проучвания сред гражданите в кандидатстващите общини за прилагане на 12-те принципа за добро управление и за степента на удовлетвореност на гражданите от прилагането им в съответната община“;

- обществена поръчка с предмет  „Изработване на кристален приз за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на общините, изпълняващи успешно 12-те принципа за добро демократично управление, заложени в СИДУМН на СЕ“

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта са: 65 017 лева. Сумата е 100 % безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

- Проект „Развитие на общинската инфраструктура“

Проект „Развитие на общинската инфраструктура” се финансира - 80% от стойността на разходите чрез Заемно споразумение № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 70 млн. евро и 20% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Поради ограничение в отпуснатия лимит по държавните инвестиционни заеми през           2016 г. това съотношение не бе спазено с изричната уговорка, че през следващата 2017 г. нарушеното финансиране ще бъде коригирано и изравнено. С оглед на това дължимата субсидия от държавния бюджет по плащанията бяха намалени с 48 140,42 лв., респективно дължимите плащания от валутната сметка бяха увеличени със същата сума.

Нелихвени разходи за изпълнението на проектите „Развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са в размер на 17 729 966 лв., като разходите са за издръжка в размер на 332 745 лв. и капиталови разходи в размер на 17 397 221 лв. отчетени по бюджетна дейност № 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“.

За отчетния период по проекта е разплатена сума в размер на 17 729 966 лв., представляваща 14 232 113 лв. от заема и 3 497 853 лв. национално съфинансиране както следва:

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 17 397 221 лв., от които         13 965 917 лв. заемна част и 3 431 304 лв. съфинансиране от бюджета. Разходите по подобекти са както следва:

•	Изграждане на язовир Студена – 4 483 592 лв., от които 3 586 873 лв. заемна част и        896 719 лв. национално съфинансиране;

•	Изграждане на язовир Пловдивци – 6 619 382 лв. , от които 5 343 646 лв. заемна част и 1 275 736 лв. национално съфинансиране;

•	Изграждане на язовир Луда Яна – 6 294 247 лв. , от които 5 035 398 лв. заемна част и             1 258 849 лв. национално съфинансиране;

§ 10-00 „Издръжка“ – 332 745 лв., платени по договор за консултантски услуги за подпомагане на звеното за изпълнение на проекта, от които 266 196 лв. заемна част и 66 549 лв. съфинансиране от бюджета.

По заема е платена лихва, в размер на 18 лева и главница, в размер на 4 891 313 лв.

§ 26-00 „Лихви по външни заеми” – 18 лв.

§§ 80-58 „Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” – 4 891 313 лв.

През отчетния период в сметката за проекта в БНБ са получени два транша от Световна банка на обща стойност 8 600 000 евро (16 820 138 лева), отчетени както следва:

§§ 80-52 “Получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции” са в размер на 16 820 138 лв. (8 600 000 EUR), представляващи външно финансиране по проект Проект „Развитие на общинската инфраструктура” чрез държавен инвестиционен заем по Заемно споразумение  № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие.

- Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” е финансиран от Програма ИСПА на ЕС и съ-финансиран от бюджета на Република България и Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ). Проектът е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум. Окончателният доклад за проекта е представен от Управляващия орган по Кохезионен фонд (1164/94) на Европейската комисия на 29 ноември 2011 г.

През 2017 год. по проекта ще се изплащат само лихви и главници на ЕИБ, съгласно погасителен план, както следва:

§ 26-00 „Лихви по външни заеми” – 464 826 лв.;

§§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 5 525 565 лв.

- Проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”  е финансиран от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) с кредит, в размер на 25 млн. евро и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) с кредит, в размер на 15 млн. евро.

Проектът е приключил успешно през 2011 г.

През отчетния период са извършени са се изплащат само лихви и главници, съгласно погасителните планове, както следва:

- По кредита от ЕИБ:

§ 26-00 „Лихви по външни заеми” – 297 770 лв.;

§§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 3 858 020 лв.

- По кредита от БРСЕ:

§ 26-00 „Лихви по външни заеми” – 548 064 лв.;

§§ 80-58 „Разходи за погашения по заеми” – 1 484 329 лв.

4.4.6. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ в съответствие с функциите и задачите, определени в определени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ, бр.68 от 22 Август 2017г.), на дирекция „ВиК“ в частта за водоснабдяване и канализация и на дирекция „УТАТУ“.

4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиска цел:

Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите. Целите се изпълняват както са планирани.

4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Проекти на нормативни актове и национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба, анализи, методики, нормативи и оценки на въздействие. За изпълнение на дейностите се сключват договори с външни изпълнители след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.

4.5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.03.01 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 50800 |
| 2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 400 | 425 |
| 3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3000 | 3119 |
| 4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 36864 |
| 5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 500 | 648 |
| 6. Съставени АУАН | брой | 500 | 484 |
| 7. Проведени административно наказателни производства | брой | 500 | 540 |
| 8. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 300 | 255 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | брой брой | 2 14 | разработени 7 бр. нормативни актове, на различен етап от приемането им; разработени 14 бр. проекти на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите (в т.ч. 9 бр. одобрени национални приложения към европейски стандарти и 5 бр. проекти на национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената им употреба) |
| 10.Разработена „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ - Етап ІІ за 2017 г. | брой | 1 | 1 бр. разработена методика и предстои утвърждаването й от министъра на РРБ |
| 11. Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии. | брой задача | 1 | 1 бр. разработена и разплатена задача |
| 12.Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | 1 бр. |

- Кратко описание на показателите за изпълнение

1. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК - през отчетния период в ДНСК са постъпили 50 800 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение - през отчетния период от ДНСК са проведени 425 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 44 000 лв.

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория - през 2017г. са въведени в експлоатация общо 3 119 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване – 1 662 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1 457 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

- Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

Проект: БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V- ЛОТ 4-Път І-7 Силистра-Шумен-Ямбол, Пътни връзки на Пътен възел с Път І-2 при км 115+000 и Пътни връзки на Пътен възел при км 116+083; ЛОТ 5: Основен ремонт /Рехабилитация/ на Път І-7 Силистра-Шумен-Велики Преслав-Върбица от км 149+156,80 до км 149+396,80 и от км 149+642,60 до км 166+273; ЛОТ 14: Рехабилитация на Път ІІ-86 Асеновград-Смолян от км 27+700 до км 76+306,70-Главна пътна комуникация /ГПК/ Смолян Път ІІ-86 /посока Пловдив/-кв.Устово-с подобекти на техническата инфраструктура;  ЛОТ 22А Ремонт на Мост при км 1+550 над река Места на Път ІІІ-1903-Път ІІ-19-Елешница-Път ІІ-84; ЛОТ 15: Рехабилитация на Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир; Допълване на Пътен възел Плодовитово при пресичането на АМ Тракия и Път ІІІ-666 Плодовитово-Оризово; Допълване на Пътен възел Оризово при пресичането на АМ Тракия и АМ Марица - Етап І: Пътна връзка Свиленград-Бургас; АМ МАРИЦА-Оризово-ГКПП Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345,10-3,4 км подходен път към ГКПП Капитан Андреево /част от АМ Марица/;

ЛОТ 1 Западна дъга на СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ (СОП) - Път ІІ-18 Софийски Околовръстен път от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780 в участък от км 59+400-0+940 до км 59+585-1+125. Булевард Черни връх от бул.Тодор Каблешков до П.Т.64 – гр.София; Доизграждане на ул.Обиколна в участъка от П.Т.1 /бл.211, ж.к.Дружба-2/ до П.Т.46 до бул.Копенхаген – гр.София; Ремонт на бул.Владимир Вазов от Моста Чавдар до бул.Ботевградско шосе и на бул.Ботевградско шосе от ул.Летоструй до Софийски Околовръстен път /СОП/, включително прилежащите им съоръжения; Рехабилитация на ул.Козлодуй от бул.Княгиня Мария Луиза до ул.Константин Стоилов-ул.Индустриална – гр.София.

Рехабилитация на Пътека за рулиране Н на летище Бургас; Реконструкция на Пътека за рулиране А на летище Бургас; Реконструкция на светотехническата система на летище Бургас -Подмяна на системите за управление и контрол на светотехническото оборудване на летателното поле и подмяна на осветлението на светлинните подходи на Международно летище Бургас, реконструкция на кабелни трасета за захранващи и комуникационни кабели на светлинната система.

Разширение на перона-северно от пътека за рулиране J за Бизнес Авиация- летище София; Перонно осветление на летище София и автоматизирана система за управлението му; Мълниезащитни и заземителни уредби на летище София; 1.Нова обслужваща сграда, нови площадкови мрежи, частична реконструкция на съществуващи площадкови ВиК мрежи, частична реконструкция на Хангар 2, Хангар 2-разширение и Хангар 1А - летище София, Летищен радиолокационен комплекс София, Ограда и път за достъп и Външно електрозахранване-Кабелна линия 20 кV на КТП 20/0,4 кV, 160 кVА за новия Летищен радиолокационен комплекс;

Реконструкция на Светотехническата система на летище Варна - Реконструкция на кабелни трасета на захранващи и комуникационни кабели на светлинната система и Подмяна на системите за управление и контрол на светотехническото оборудване на летателното поле и подмяна на осветлението на светлинните подходи на летище Варна.

Рехабилитация на Железопътната инфраструктура в участъци от ЖП Линия Пловдив-Бургас от км 105+560 до км 292+460 - Етапи 12, 13, 14, 15, 16, 18; Рехабилитация на Железопътната инфраструктура в участъци от ЖП Линия Пловдив-Бургас от км 105+500 до км 292+460 - Етапи от 19 до Етап 36; Реконструкция и електрификация на ЖП Линията по коридор ІV и ІХ  Пловдив-Свиленград - Фаза Системи: Системи за сигнализация, Системи за телекомуникации и Система SСАDА; ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 135, ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 135+350 до км 135+450 в междугарието Велико Търново-Дебелец; Реконструкция и електрификация на ЖП Линия Димитровград-Свиленград - Фаза 4.2: Реконструкция и електрификация на ЖП отсечка Харманли-Свиленград; Реконструкция и електрификация на ЖП Линия Димитровград-Свиленград - Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград; Реконструкция и укрепване от км 470+505 до км 471+200 Път 1 и от км 470+940 до км 471+200 Път 2 - Етап 1/1 и Реконструкция и укрепване от км 470+460 до км 470+505 Път 1 - Етап 2/1 - Част от строеж: ЖП Линия № 2 София-Горна Оряховица-Варна-Реконструкция в междугарието Каспичан-Провадия; Модернизация на ЖП отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 по Път № 1 и край стрелка № 6 по Път № 2 на Западна гърловина Гара Септември до край стрелка № 5 по Път № 1 и край стрелка № 1 по Път № 2 на Източна гърловина Гара Пазарджик, вкл. гарите Септември и Пазарджик - Етап І: Позиция 1 от Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската Железопътна мрежа; Железен път в междугарието Курило-Реброво.

Пристанищен Терминал за насипни товари - с.Сомовит, общ.Гулянци, обл.Плевен; Благоустрояване на нов пътнически терминал от І-во до ІV-то корабни места на Пристанищен терминал Бургас-Изток-1 - Етап І; Специализиран Терминал за съхранение на Сярна киселина - Етап І: ЖП Разтоварище, общостационни съоръжения, помпено, ранжирна станция, резервоари, административна сграда, товарна станция и преустройство на буферен Склад за течни горива 5х1000 куб.м - Пристанищен Терминал Бургас-Изток-2; Пристанище АДМ Силистра - І-ви А Етап, Пристанище АДМ Силистра-Разширение на Силозно стопанство и Външен водопровод ПЕВП Ф75; Пристанище АДМ Силистра - І-ви Б Етап.

- Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Укрепване на транзитния газопровод /ТГ/ за Македония при ПК 552+80-с.Долно село, община Кюстендил при прехода през река Бистрица; Измервателен възел /ГИС/-Технологична връзка между Транзитен Газопровод и Магистрален Газопровод при КС Лозенец на Булгартрансгаз ЕАД; Газификация на курортен комплекс Пампорово; Подземно газово хранилище /ПГХ/ Чирен - Експлоатационен газов сондаж Е-73;

Развитие на газоразпределителните мрежи на населени места в цялата страна;

- Съоръжения в областта на електроснабдяването:

Подстанция Враца 1-110/20/10 кV; Кабелна линия СрН 20 кV от подстанция Максуда до Главна Разпределителна подстанция /ГРП/ Летище Варна; Реконструкция на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Перперек в участъка от стълб № 4 до подстанция ВЕЦ Студен кладенец; Ремонт на въздушна линия /ВЛ/ 110 кV Чая от подстанция Асеновград до подстанция Северни Родопи; Подстанция 110/6,3 кV – гр.Разград;

- По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД-Програма за отстраняване на екологични щети-План-програма с оздравителни мерки - Етап І: Обект ІV.2.2: Пристанищен терминал Росенец-Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика.

- Други хидротехнически и хидроенергийни съоръжения:

Ремонт на преливника и гасителя на Язовир Мраморчица; Ремонт на преливника и гасителя на Язовир Желязковец; Ремонтно-възстановителни работи на Язовир Бохот 4.

Реконструкция на дренажната система на Филтър № 1 в ПСПВ Панчарево; Пречиствателна станция за Отпадни води /ПСОВ/, Кабел НН и Площадкови В и К мрежи - гр.Нова Загора, общ.Нова Загора, обл.Сливен.

Площадки за третиране и оползотворяване на отпадъци-Подобект 3: Площадка за компостиране на растителни отпадъци и ограда, Сгради и съоръжения, Подобект 1: Площадка за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци, подпорни стени, ограда и Етап І: Сгради и съоръжения и ограда между І и ІІ етап – гр.Търговище; Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ за общините: Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица; Депо за неопасни отпадъци /ДНО/-Сгуроотвал Беглик Чаир на ТЕЦ Варна ЕАД-Техническа и биологична рекултивация; Инсталация за изгаряне на Опасни отпадъци /ИИОО/ и получаване на топлинна енергия и Изграждане на захранващи комуникации в т.ч. В и К връзки, газоснабдяване за имота, тръбопровод за частично обезсолена вода и Присъединителен паропровод – гр.Разград; Пречиствателни съоръжения за производствени замърсени води /ПСОВ/от Рудничен комплекс Елаците-МЕД АД - Етап І с подобекти - гр.Етрополе, общ.Етрополе, обл.Софийска; Затваряне и рекултивация на старо Депо за ТБО-Якоруда-Подобект от строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/-гр.Разлог и Предприятие за предварително третиране на отпадъци; Рекултивация на Клетка № 1 и на Клетка № 2 за отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци /РДНИОО/на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан - Етап І и Газоотвеждаща тръба Ф200 до Инсталация за високотемпературно факелно изгаряне на Биогаз; Изграждане на Площадка за разделно събиране на Битови отпадъци в обществена зона на Летище Варна; ПСОВ и реконструкция на площадкови битови и дъждовни канализационни мрежи - гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив; Реконструкция и модернизация на Пречиствателен комплекс в Атомна електроцентрала /АЕЦ/ Козлодуй; Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци - гр.Летница, общ.Летница, обл.Ловеч; Сепарираща инсталация за Битови отпадъци - гр.Севлиево, общ.Севлиево, обл.Габрово; Регионално Депо за Неопасни отпадъци /РДНО/ от регион Пазарджик - Клетка І и съпътстваща инфраструктура; Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежи на гр.Банско с изграждане на ПСОВ - Етап І и Етап ІІ.

Интегриран Воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК-мрежата на гр.Раднево - Изграждане на ГПСОВ на гр.Раднево - Етап ІІ и Етап ІІІ; Интегриран Воден проект за гр.Шумен - Етап ІІ-втора фаза ОП Околна среда 2014-2020, Разширение на Пречиствателна станция за Отпадъчни води /ПСОВ/-гр.Шумен-Биологично пречистване, Подмяна на захранващ водопровод до ПСОВ, Изграждане на Помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ и довеждащ колектор за отпадъчна вода, захранващи мрежи и съоръжения до помпената станция.

Реконструкция и рехабилитация на водопровод за Термални води Беденски бани - гр.Девин.

- Приети и въведени в експлоатация през 2017г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Консервация, реставрация и благоустройство на Археологически парк ЗАПАДНА ПОРТА НА АНТИЧНА СЕРДИКА – гр.София; Конструктивно укрепване на БАЗИЛИКА СВЕТА СОФИЯ – гр.София; Античен Керамичен център-Павликени, популяризация и модернизация: 1.Консервация и реставрация на сгради на културното наследство, 2.Ремонтно-възстановителни работи по съществуващи сгради, 3.Развитие на Музей на открито - Етап І и Реконструкция на общински Път VТR 3213 от км 0+000 до км 0+670 в участъка от общински Път VТR 1208 Павликени-Върбовка до съществуващ асфалтов паркинг на Античен Керамичен център-Павликени; Проучване, заснемане, реставриране и експониране на Античен и Средновековен град ПЕРПЕРИКОН; Консервация, реставрация и експониране на Църквата Св.Рождество Богородично - с.Миланово, общ.Своге, обл.Софийска; Археологически комплекс МАЛТЕПЕ с приемна сграда с информационен център, Музей на открито и учебна археология - с.Маноле, общ.Марица, обл.Пловдив; Защитно покритие на Археологически обект АРЕНА /Кръгла каменна площадка/ при Дворцовия център на ПЛИСКА; Осигуряване на достъпна среда на Музей Неолитни жилища - Етап І - гр.Стара Загора; Консервация, реставрация и социализация на ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ ХЕЛВЕЦИЯ - гр.Шипка, общ.Казанлък, обл.Стара Загора и др.

- Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Основно училище /ОУ/ Христо Ботев-гр.Бургас - Етап І: Пристройка-Нов учебен корпус; Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София-филиал Проф.Иван Митев-Враца; Учебна сграда при Медицински Университет /МУ/-Плевен; Реконструкция /основен ремонт/ на Професионална Гимназия по Енергетика и електротехника /ПГЕЕ/-Учебна сграда и учебни работилници - гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора.

Лечебни заведения:

Вътрешно преустройство на съществуващ полуподземен бункер в Отделението по Лъчетерапия на КОЦ-Бургас с монтаж на медицински линеен Ускорител-модел Sinergy-Elekta 15 МеV; Сграда за Лъчетерапия - Етап ІV: Етаж на ниво +9,22 – гр.Шумен; Хотелски комплекс със СПА-център, център за балнеология с медицински център, ресторант, ресторант за бързо хранене /към СПА зоната/, подземен паркинг, закрит и открит басейн - с.Баня, общ.Разлог, обл.Благоевград;  Отделение по Нуклеарна медицина, стълбище и асансьор за втори етаж на сградата - Етап І от строеж: Преустройство на сграда в отделения по Нуклеарна медицина, лъчелечение, онкология и вътрешни болести към МБАЛ Света Марина-гр.Плевен и Преустройство на ТП 617; МБАЛ Кардиолайф-Ловеч с подетапи; Филиал за Спешна Медицинска помощ /ФСМП/ в част от сградата на МБАЛ Рокфелер-Петрич; Преустройство и надстройка на болнична Аптека в болнични отделения към МБАЛ Пълмед и Топла връзка между ДКЦ Пълмед и МБАЛ Пълмед /без отделение по Образна диагностика/ -гр.Пловдив; Основен ремонт и преустройство на Отделение по обща оториноларингология към Клиника по УНГ2 на УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ; Преустройство на Отделение за Анестезиология и интензивно лечение на част от седми етаж в сградата на УМБАЛ Св.Иван Рилски; Диализен център – гр.Шумен.

В областта на спорта:

Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала Младост в гр.Димитровград; Покрита Спортна площадка за сезонно ползване към Американски колеж в гр.София; Реконструкция на Спортна зала на училище Христо Смирненски и Пристройка за плувен басейн - с.Крушари, общ.Крушари, обл.Добрич; Спортна зала-Покрита Ледена пързалка - с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич; Многофункционална сграда със спортна /концертна/ и тренировъчна зала, СПА с басейн и четири етажа гаражи – гр.Пловдив; Закрита Спортна площадка в двора на МГ – гр.Варна; Трибуни с козирка на стадион Верея-гр.Стара Загора; Лекоатлетическа писта на Стадион Ивайло – гр.Велико Търново; Модернизиране на Градски Стадион Русе; Реконструкция и модернизация на Стадион Лудогорец-Арена-гр.Разград.

- Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

Интермодален Терминал в Южен Централен район на планиране в България-Пловдив - Етапи 1, 2, 3 и 4; Административна Многофункционална сграда с подземен паркинг на Уолтопия АД на територията на НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ - Банков офис, Заведение за бързо хранене, лаборатории, офисни блокове; Бизнес комплекс МЕГАПАРК-София - Етап І: Офис-сграда, магазини, подземни гаражи и трафопост-Мебелен шоурум;; Магазини Практикер в градовете Пловдив, Бургас, Ямбол и Шумен; Административна сграда на СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД /СРС/ и СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА /СРП/.

- Производствени сгради:

Развоен център-Лаборатории, производство, работилници, складови, административни сгради и обслужващи помещения на КЛАЙММАТ ООД /R&D Център на Climbmat/ и Трафопост тип БКТП 2х800 кVА 20/0,4 кV - Етап І - с.Гурмазово, общ.Божурище, обл.Софийска; Утаителен басейн Падина на СОЛВЕЙ СОДИ АД-Девня, надграждане VІ-ти етап-кота+52,00, Дига на кота +52,00 и Колектор и обслужващ път на кота+52,00 - Етап VІ; Маслодобивен завод-Модернизация на съществуващ Цех за маслодобив /Маслоекстракционен цех/ и съпътстващите го обекти, Разширение на Складово стопанство за нерафинирани масла - гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна; Завод за Керамични изделия с капацитет 75 т на 24 часа - Етап І - гр.Нови пазар, общ.Нови пазар, обл.Шумен; Завод за високотехнологични компоненти за автомобили – гр.Пазарджик; Предприятие за опаковка на готови лекарствени форми – гр.Ботевград; Фуражен завод със складово стопанство и база за съхранение на зърно - с.Сливата, общ.Лом, обл.Монтана; Дестилерия за етерично-маслени култури - с.Тимарево, общ.Хитрино, обл.Шумен; Терминал за втечнен природен газ – гр.Русе; Производствена сграда за компоненти за трансформатори, азотно стопанство и инсталация за централно газово захранване на технологични съоръжения в гр.Шумен.

4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 36 864 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През 2017г. от експертите на ДНСК са извършени общо 10 571 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 98 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Извършени са 6 585 проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на територията на цялата страна.

- Извършени са проверки на над 100 функциониращи бетонови възли и асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Не са установени нарушения.

- През 2017г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на  четири броя строежа –на територията на гр.София, гр.Бургас, гр.Русе и гр.Кнежа. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия  за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства. По един от сигналите дейността продължава и през 2018 г.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2017г. са извършени 26 293 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, във връзка с получени 23 133 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 29 674 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 328 заповеди, от които 126 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 104 административнонаказателни производства срещу главни архитекти, длъжностни лица на общинските/районните администрации и участници в строителството и са издадени 49 наказателни постановления за налагане на глоби за сума в размер на общо 47 300 лв. и 15 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност 450 000 лв. на юридически лица, извършили оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5, т.3 и т.4 ЗУТ.

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2017г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 648 индивидуални административни акта в т.ч.:

- 328 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 72 за отмяна на посочените актове.

- 54 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 28 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 46 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 5 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 48 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 139 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 2 093 съдебни производства.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2017г. са съставени общо 484 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Проведени административнонаказателни производства

Издадени са 472 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 1 162 850 лв. и 68 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2017г. ефективно са изпълнени 255 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

9-12. Преглед на изпълнението на показателите и целевите стойности с бюджетни средства:

- Проект на Наредба за проектиране на защитата на сгради от радон Етап-2017 г. с методики – разработени и разплатени;

- Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи -  Етап-2017 г.  - разработена и разплатена, в процес на нотификация;

- Проект на „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ – Етап ІІ за 2017 г. - разработена и разплатена, предстои утвърждаване от министъра на РРБ;

- Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг – разплатен Етап I - 2017 г., в процес на изпълнение на Етап ІІ-2018 г.;

- Норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии (разплатени 72 000 лв., с което задачата е приключена). В резултат на задачата се разработени:  Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.); проект на Наредба за проектиране на пътища и Указания за Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. на наредби, свързани с организирането на движението по пътищата и улиците“ – публикувани на електронните страници на МРРБ, МТИТС и МВР;

- Разработени 14 бр. проекти на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите (в т.ч. 9 бр. одобрени национални приложения към европейски стандарти и 5 бр. проекти на национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената им употреба).

Преглед на изпълнението на показателите и целевите стойности без бюджетни средства:

- Разработени нормативни актове и проекти на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите – обнародвани:  Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ДВ, бр. 11 от 2017 г.), Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 33 от 2017 г.); Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ (ДВ, бр. 9 от 2017 г.); Наредба № Е-РД-04-1 от 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност; Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (последните две са обнародвани в ДВ през януари 2018 г.); разработени с междуведомствени работни групи: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за привеждането й в съответствие с изменения в ЗЕЕ от 30.12.2016 г.; Наредба  за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Наредба за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция и експлоатация на обектите на съдебната власт и обекти на Министерството на правосъдието и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

-Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им.

- Извършени проверки (на място) на лица за оценяване на строителни продукти – 26 бр.

- Извършено нотифициране (обявяване) пред ЕК и държавите - членки на ЕС, на лица за оценяване на строителни продукти  - 24 бр.

- Проведена кореспонденция и валидирани нотификации при възражения срещу  4бр. нотифицирани органи по чл. 46.

- Участие в 2 бр. заседания на консултативна група за подготовка и разработване на делегирани актове за строителни продукти съгласно чл. 60 на Регламент (ЕС) 305/2011 и чл. 290 от Договора за функционирането на ЕС

- Участие в 3 бр. заседания на Постоянен комитет по строителство към ЕК.

- Участие в 2 бр. заседания на AdCo групата на нотифицираните лица към ЕК.

- Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 7 бр. делегирани актове.

-Изготвени писма и отговори с информация на запитвания до Звеното за контакт относно продукти в строителството – 67 бр.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

Висши училища (УАСГ, ТУ и др.)

Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.)

Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология

Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.)

Неправителствени организации

Областни администрации

Общини

4.5.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 794 200 | 7 463 974 | 7 450 276 |
|  | Персонал | 5 376 600 | 5 400 976 | 5 387 972 |
|  | Издръжка | 2 217 600 | 1 903 252 | 1 902 558 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 159 746 | 159 746 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 794 200 | 7 463 974 | 7 450 276 |
|  | Персонал | 5 376 600 | 5 400 976 | 5 387 972 |
|  | Издръжка | 2 217 600 | 1 903 252 | 1 902 558 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 159 746 | 159 746 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 794 200 | 7 463 974 | 7 450 276 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 794 200 | 7 463 974 | 7 450 276 |
|  | Численост на щатния персонал | 434 | 436 | 358 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.5.5. Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на поставените цели с Програма № 2100.03.01 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” са служителите от състава на дирекциите “Строителен и устройствен контрол”, “Оперативна дейност и контрол”, както и служителите в РДНСК и РОНСК към тях.

4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) e увеличаване покритието на Р. България е кадастрална карта и кадастрални регистри
(КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие е
утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел
задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация
от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2017 г. са ускоряване процеса по създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на с траната, чрез изработване
на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните
кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и
имотния регистър. Едновременно е това, нарасналото търсене на геодезическа и
картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното
проектиране, изграждането на инфраструктури и обекти, решаването на проблеми при
бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в
областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни
стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на
базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на
кадастралната карта. Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в
страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес
към тях.

През 2017 г. са отчетени приходи от такси в размер на 17.5 млн. лева, е 1,5 млн. лв.
по-малко от предвидените в бюджета за годината. През 2016 година, е изменението на
Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
(Тарифа № 14), таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени, което се
отрази върху размера на приходите през 2017.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен

и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово
определени правомощия за създаване и поддържане кадастралната карта и кадастралните
регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни — скици от
кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне
на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и
от регистрите на правоспособните лица.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата,
общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и
включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и
картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и
кадастър. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите,
включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват
компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна
система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се
извършва и през Интернет, на база принципа "‘Обслужване на едно гише” с отдалечен
достъп.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са
изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има
одобрена кадастрална карта, както и 2 офиса в централната градска част на София.
Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се
извършва от Геокартфонда.

С промените в ЗКИР, извършени през 2016 г. (обн. ДВ. бр. 57 от 26.07.2016 г.), се
създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални
услуги - ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Бяха увеличени каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на
услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

- на място - на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в
страната, независимо от местонахождението на имота;

- в изнесено работно място на АГКК;

- чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място;

- по електронен път - чрез отдалечен достъп до информационната система на
кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи - като електронен
документ - по електронен път или на хартиен носител - на гише - в избрана от заявителя
приемна на СГКК или в изнесено работно място.

За общините и ведомствата се създаде нормативна възможност за достъп до
информационната система на кадастъра с цел да извършват справки, заявяват и получат
електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на
физически и юридически лица, които са им необходими за провежданите от общината или
ведомството административни процедури и до края на 2017 г. са сключени 132 договора с
общини.

Такава възможност съществува и за нотариусите още от 2014 г. Нотариусите могат,
чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра да заявяват и да
получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да
заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин
не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

• Продукт/услуга: „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри“

През 2017 г. са одобрени КККР за територията на райони “Слатина” (останалата
част без одобрена КККР) и “Лозенец”, Столична община; на землищата на гр. Бяла
Слатина, общ. Бяла Слатина, с. Станчов хан и с. Белица, община Трявна, гр. Бойчиновци,
общ. Бойчиновци, с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, с. Брусен, с. Дърманци,
с. Крета, с. Моравница, с. Ребърково, с. Руска Бела и с. Типченица, общ. Мездра, както и
финансираните от друг инвеститор, но процедирани от АГКК, КККР на урбанизираната
територия на с. Елешница, общ. Разлог и територията на имоти по трасето на жп линия
София - Перник - Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, общ. Перник и
с. Николаево, община Радомир, област Перник.

По стартиралото на 15.11.2016 г. изпълнение на приетите през 2016 г. промени на
ЗКИР, в частта преобразуване на КВС в КККР в периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г. са
одобрени КККР на неурбанизираните територии на 944 броя землища в областите Варна,
Бургас, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Търговище и др.

Приети са КККР на землищата на общински центрове - гр. Сухиндол,
гр. Велинград, гр. Горна Оряховица, гр. Белоградчик, гр. Елена, гр. Ябланица, гр. Грамада
и с. Чупрене и на населените места с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, е. Горно Драглище,
е. Добърско и с. Долно Драглище, общ. Разлог, с. Богослов, с. Грамаждано, с. Жиленци,
с. Слокощица, с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и
с. Раненци община Кюстендил, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно
градище, община Сухиндол, с. Нова махала и с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово,
общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера, с. Антимово,
с. Кутово и с. Покрайна, общ. Видин, с.Бързия - 2 част, общ. Берковица, с. Николово,
общ. Монтана, с. Страхилово и с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, с. Градина,
с. Крушовица, с. Бъркач, с. Петърница и с. Садовец, общ. Долни Дъбник, с. Български
извор, с. Бабинци, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница и
с. Малка Желязна, общ. Тетевен, на урбанизираните територии на с. Добротич, с. Есеница.
с. Искър, с. Михалич, с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян, с. Метличина, с. Бояна,
с. Войводино, с. Генераз Колево, с. Оборище и с. Страхил, общ. Вълчи дол, гр. Суворово,
с. Дръндар и с. Николаевка, общ. Суворово.

В процес на изработване са КККР за териториите на землищата на 13 бр. общински
центровете - гр. Чирпан, гр. Мездра, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник, гр. Трън, с. Черноочене,
гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино,
с. Чавдар и на 68 бр. други населени места от области Велико Търново, Габрово, Враца,
Ловеч, Перник и др., на урбанизираните територии на 6 бр. общински центрове -
гр. Сливница, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон, гр. Вълчи дол и 134 бр.
населени места в общини Бургас, Пазарджик, Родопи, Плевен, Сливница, Самоков.
Пирдоп, Вълчи дол и Суворово, както и на други територии, изработването, на които е
финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние
като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се
извършва от службите но геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на
собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

- Продукт/услуга: „Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР )по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“

През 2017 г. са определени границите на охранителни зони „А" и „Б" на
територията на землището на гр. Бургас и охранителна зона ,,Б” на територията на
землищата на с. Маринка и с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас.

- Продукт/услуга: „Геодезия и картография“

Изпълняваните през 2017 г. дейности са:

- Приемане на геодезическата основа за създаване на кадастралната карта за
територията на с.с. Ново Паничарево, Писменово, Ясна Поляна, Вършило, Габър,
Зидарово, Индже войвода, Крушевец, Равна гора, Българово, Братово, Брястовец,
Драганово, Изворите, Миролюбово, Равнец, Рудник (вкл. Черно море), област Бургас,
Каменар, Разделна, Господиново и Дюлино, област Варна, Алеко Константиново,
Братаница, Величково, Дсбръщица, Драгор, Звъничево, Ляхово, Мокрище, Паталеница,
Црънча, Юнаците, Главиница, Говедаре, Добровница, Мало Конаре, Мирянци. Огняново.
Синитово, Хаджиево. Априлци, Гелеменово, Ивайло, Крали Марко, Овчеполци,
Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Тополи дол, Цар Асен и Черногорово, област Пазарджик,
Славяново, Бръшляница, Коиловци, Мечка, Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово,
Дисевица, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево, Тодорово, Търнене, Ясен,
Буковлък, Върбица, Гривица, Опанец, Пелишат, Радишево и Тученица, област Плевен,
Бойково, Лилково, Ситово, Скобелево и Чурен, Брестовица, Кадиево, Оризаре, Злати трап,
Устина, Цалапица, Белащица, Браниполе, Брестник, Дедово, Извор, Крумово, Храбрино и
Ягодово, област Пловдив, Долна Василица, Горна Василица, Костенец, Очуша, Подгорие,

Пчелин.Белчин, Клисура, Продановци, Райово, Рсльово,Алино, Ковачевци, Поповяне,
Ярлово и Чавдар, Софийска област;

- Извършване на контрол на точността на геодезическа основа за създаване на
кадастралната карта в София област;

- Поддържане и научно обезпечаване на мареографните станции и измервания
съвместно от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), с
активното съдействие на Института по океанология (ИО) при БАН. Мареографни
измервания в 2 мареографни станции - Варна и Бургас;

- Мониторинг на инфраструктурните ГНСС мрежи;

- Разработена документация и сключен договор за актуализиране на
специализирания софтер на АГКК за трансформации - BGSTrans.

- Възложено е изработване на Инструкция за създаване и поддържане на
Държавната нивслачна мрежа в изпълнение на § 4 от ПЗР на Наредба № РД-02-21-1 от 9
юли 2015 г. за Държавната нивелачна мрежа;

- Подготовка на документация за провеждане на процедура за преизмерване на
оставащите 7 броя линии от Държавната нивслачна мрежа I клас;

- Подготовка на документацията за участие в проект по създаване на цифрова
едромащабна топографска карта (ЕТК) за определени приоритетни райони на България
съвместно с Норвежката картографска агенция (Kartverket) и донорски партньор от
Исландия - Register Island (RI);

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на
уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

-Подготовка на становища за групата експерти по географски имена към ООН
(UNGEGN) и статия „Географските имена - достъпни и на разположение“ за бюлетин No.
52 на UNGEGN;

-1 юддържане и актуализиране на съхраняваните в Държавния геодезически,
картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), както и поддържане и актуализиране на
базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

- Проведено обучение на служители за работа със специализиран софтуер за
управление, анализиране и обработване на данни от геодезически измервания - Trimble
Business Center;

- Проведена процедура по бракуване на дублетни екземпляри на картни листове
(ЕТК) и приключване на първия етап от унищожаването им;

-Инвентаризация, подготовка и предаване на съхраняваните в Геокартфонд
аерофилми и ключове за асрофотозаснемане на Военно-географската служба;

- Публикуван проект на Указания за геодезическите мрежи е местно
предназначение по ЗГК за обсъждане на сайта на АГКК;

-Участие в Работна група за разработване на дългосрочна програма за устойчиво
развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

• Продукт/услуга: „Предоставяне на услуги на физически и юридически лица“

Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на
ведомствата, общините, физическите и юридическите лица справки и услуги при условия
и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните
управители.

През 2017 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и
дружества включващи 2 049 269 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър - 1 807 135 бр.;

- Геокартфонд - 8 429 бр.;

- онлайн справки и услуги - 233 705 бр.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава
възможност на всички клиенти на АГКК за подаване на заявления за предоставяне на
административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и
плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да
бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от
местоположението на обекта на кадастъра.

Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За
улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 103 изнесени
работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта.

- Продукт/услуга: „Разработване на нормативни актове“

Във връзка с изискванията, посочени в т. 1 от Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на
Министерския съвет, за приемане на мерки за намаляване на административната тежест
върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои
официални удостоверителни документа на хартиен носител и в качеството си на
административен орган, АГКК изпълни своите ангажименти, като разработи проекти за
изменение и допълнение на две наредби (т. 1 и 2) и даде предложение за допълнение на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност (т. 3), с които бяха изменени следните нормативни актове:

- Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата
правоспособни да извършват дейности по кадастър (изм. и доп. обн. ДВ, бр. 81 от 2017 г.)

За вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по
кадастъра, са предвидени правни норми, съгласно които необходимите за вписване данни
и документи ще бъдат изисквани от заявителя, само в случаите, в които документите не се
съдържат в регистри на държавната администрация или поради обективни причини не
могат да бъдат получени по служебен път.

- Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от
кадастралната карта и кадастралните регистри (изм. и доп. обн. ДВ, бр. 88 от 2017 г.)

Въведена е алтернативна възможност за заявителя на административна услуга от
кадастралната карта и кадастралните регистри, за предоставяне на информация за
изискуемите документи, а не на самите документите, необходими за изпълнение на
услугата. Въз основа на информацията (идентифициращи данни) за издадените документи
от други държавни или общински органи, АГКК ще извлича данните или обстоятелствата,
удостоверени с тях от регистрите на държавната администрация.

- Закона за кадастъра и имотния регистър (доп. обн. ДВ, бр. 103 от 2017 г.)

Премахва се изискването за представяне на свидетелство за съдимост от

гражданите, като се установява принципът на служебно събиране на информация за
съдебния статус на физическите лица.

- Продукт/услуга: „Регистрация на правоспособни лица“

В съответствие с чл. 12, т. 8 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър
води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.

През 2017 г. са регистрирани 70 правоспособни лица, от които 62 физически и 8
юридически лица.

4.6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” | Мерна единица | Целева стойност 2017 г. | Отчет 31.12.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – площ | ха | 5 000 000 | 2 000 975 |
| 2. Нивелация 1 клас | км | 550 | - |
| 3. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта | бр. картни листове | 150 | - |
| 4. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 2 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на AГКК, заложени
в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри.

Данните по т. 2 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии I клас.
Данните по т. 3 от показателите включват изготвяне на проект за създаване на
цифрова едромащабна топографска карта.

Данните по т. 4 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското

ниво.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение –източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база
приетите през периода технически дейности.

4.6.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри — Създаването на КККР (одобрени — 1 545 164 ха, приети 200 321 ха и в
процес на изработване - 255 490 ха). Преобразуването на КВС в КККР започна с
двумесечен подготвителен период, включващ обучение на екипа по утвърдена
методология. В процеса на преобразуването и проверката, в неурбанизираните територии
на землищата се изчистват грешки, които се състоят в пропуснати номера по КВС, данни
за сгради в КВС, негенерирани кадастрални райони и др. Тези фактори доведоха до по-
бавен темп на работа в началото на 2017 г. и до недостигане на заявените целеви
стойности и очаквани резултати.

- Нивелация 1 клас - Подготви се документация за възлагане по ЗОП, на дейностите по
преизмерване на оставащите 7 нивелачни линии, с обща дължина 1005 км, с което през 2018 г. ще приключи IV-ти цикъл от измерването на ДНМ.

- Създаване на цифрова едромащабна топографска карта -  Не са възлагани дейности по Създаване на цифрова едромащабна
топографска карта (ЕТК), поради подписан меморандум за разбирателство с Агенцията за картографиране и кадастър на Норвегия и изготвяне на съвместен проект за създаване на цифрова ЕТК на 25% от територията на страната.

- Мареографни измервания- Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции - Варна
и Бургас като е планирано през 2018 г. да се проведат необходимите процедури и сс
извършват необходимите дейности за привеждане в действие на мареографите в
станциите Ахтопол и Иракли.

4.6.5. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 19 622 100 | 15 469 083 | 15 468 296 |
|  | Персонал | 6 535 500 | 6 684 589 | 6 684 261 |
|  | Издръжка | 13 041 600 | 7 721 415 | 7 721 046 |
|  | Капиталови разходи | 45 000 | 1 063 079 | 1 062 989 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 19 622 100 | 15 469 083 | 15 468 296 |
|  | Персонал | 6 535 500 | 6 684 589 | 6 684 261 |
|  | Издръжка | 13 041 600 | 7 721 415 | 7 721 046 |
|  | Капиталови разходи | 45 000 | 1 063 079 | 1 062 989 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 34 277 | 34 277 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 34 277 | 34 277 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 1 285 915 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 1 285 915 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 34 277 | 1 320 192 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 19 622 100 | 15 503 360 | 15 502 573 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 19 622 100 | 15 503 360 | 16 788 488 |
|  | Численост на щатния персонал | 397 | 397 | 381 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем
от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна
регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи
успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по
геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез
заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското
правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.

През първото полугодие на 2017 година започна разходване на средства по проект,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

Пълно наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и
развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и
кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-C01/16.01.2017r.)

Обща стойност и източник на финансиране - 12 651 347.00 лв.; Оперативна
програма „Добро управление“.

Обща цел на проекта - Постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна
съвместимост на системите е кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката
на е-правителство с електронно обслужване.

Срок на изпълнение - 20 юни 2016 г. - 31 декември 2018 г.;

Постигнати резултати към 31.12.2017г. по дейности:

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид - проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени
позиции и договорите се изпълняват.

- Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия -
обявена е обществена поръчка, която е прекратена във връзка с подадена жалба
пред КЗК и ще бъде обявена отново.

- Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на
подземната ВиК инфраструктура - предстои подаване на искане за промяна на
проекта, е което тази дейност да отпадне.

- Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни
административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра
- обявена е обществена поръчка, която е прекратена във връзка с подадена
жалба пред КЗК и ще бъде обявена отново.

- Обучение на вътрешни и външни институционални потребители - дейността е
изпълнена.

- Информация и комуникация - избрани изпълнители и сключени договори;
изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция

Изразходвани средства към 31.12.2017г. - 1 285 915 лв., Оперативна програма
,Добро управление“.

4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция «Държавна собственост» пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;

- ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Оперативни цели:

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие.

През 2017 г. дейностите по изпълнение на програмата са допринесли за непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; недопускане на несъстоятелност на търговски субекти; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост; следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

- Реформата в сектор „Води”.

Редица дейности и включени в програмата задачи касаят политиката на МРРБ свързана с осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ е Закона за водите, като са заложени и следните специфични цели:

- подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз;

- създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията;

- повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.

Като ползи и ефект за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси, да изпълняват задълженията си, съгласно сключените договори с Асоциациите по ВиК. Осигуряват се възможности за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, както и подпомагане на процеса по приемането на бизнес-плановете на ВиК операторите за новия регулаторен период 2017-2021 г.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Продукт/услуга «Разработване на вътрешно–ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция „ТДК“ свързани с това».

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- Продукт/услуга «Съставяне и поддържане на регистри»:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия.

Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ  и предоставяне на информация  за  тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

 Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  /ЗПУКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона.

- Продукт/услуга «Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие».

- Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

 преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества предложения, документи и справочен материал;

 изготвяне на становища, доклади или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

 внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните работни групи и комисии в МРРБ;

 изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

- Продукт/услуга «Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП.“

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на управленски решения;

предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно и годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопански субекти - търговски дружества, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ;

организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП;

изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им;

съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП;

изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи;

организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

- Продукт/услуга «Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството»

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие;

обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина;

осигуряване на достъпа до финансови ресурси, чрез кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти по реда на Закона за обществените поръчки, с цел осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП;

методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

- Продукт/услуга «Изпълнение през 2017 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор „Води“ и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Закона за водите.»

    - Отчет за изпълнението на програмата

Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ.

1. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 41 броя ТД с над 50 % държавно участие към 31.12.2016 г. Изготвен  и изпратен е до дружествата Протокол  № ТЗ - 19 от 20.04.2017 г. на министъра на РРБ с приложения за приемане, одобрение и приемане за сведение на годишните им финансови отчети. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол № ТЗ - 27 от 16.06.2017 г. на министъра на РРБ са приети консолидираните финансови отчети на „ГУСВ“ ЕАД и на „ФЛАГ“ ЕАД.

2. С писмо на МРРБ до Министерството на финансите е изпратен доклада относно анализа на дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества от системата на МРРБ за финансовата 
2016 г.

3. Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2016 г. и по тримесечия.

4. Организирано е провеждането на 24 броя годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие, като упълномощените  представители на министъра на РРБ са гласували съответните решения.

5. Извършена е обработка на годишните финансови отчети за 2016 г. и по тримесечия за 2017 г. на ТД и са изготвени и представени на ръководството на МРРБ анализи (кратък и разширен вариант) за състоянието им към съответните отчетни периоди.

6.Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003г, изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства нетната експозиция към една банка до 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2016 г. и по тримесечия за 2017 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

7. Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор «ВиК», както следва:

- равнище и динамика на несъбраните вземания и неизправните длъжници към  дружествата и предприетите мерки за събирането им;

- размер и динамика на задълженията на ВиК операторите за такси водоползване и заустване към ПУДООС, просрочени от минали отчетни периоди – 25 526 хил.лв. и възможностите за обслужването им;

8. Организирани са 2 бр. заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки и са изготвени протоколи от работата й, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие, предложения за разпореждане с ДМА (недвижими и движими), отдаване под наем и бракуване на ДМА.

9. Изготвени са административни актове (протоколи и заповеди) на министъра на РРБ, в качеството му на едноличен собственик на капитала в  ТД за избор на експерт-счетоводители в ТД, избор на застрахователи на имущество, даване на разрешения за разпореждане (продажба, учредяване право  на строеж и др.) на ДМА, разрешения за ползване на кредит и др.

10. Участие в обществените обсъждания, проведени в Комисията за енергийно и водно регулиране, за одобряване на Бизнес-плановете на ВиК операторите.

11. Образувано е еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала с Разпореждане на Министерския съвет № 7 от 29.12.2017 г. – „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, с оглед приключване на процедурата по ликвидация на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик. Чрез учредяването на новото дружество се създават предпоставки за подобряване на ефективността и качеството на предоставяните на обособената територия ВиК услуги на населението.

12. От страна на министъра на РРБ, в качеството си на представител на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна, „Геозащита-Плевен“ ЕООД и „Геозащита“ ЕООД, гр. Перник е взето решение и са приети нови учредителни актове на горецитираните дружества. Предприети са действия по преобразуване на дружествата от сектор „Геозащита“ чрез вливане, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

13. Служители на дирекция „ТДК“, съвместно със служители на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ са извършили две проверки във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София и две проверки в „ГУСВ“ ЕАД, гр. София, за които проверки са съставени доклади до министъра на РРБ, с цел подобряване дейността на търговските дружества.

14. Предприети са редица мерки за подобряване на финансовото състояние на „ВиК Добрич“ АД, както и за обслужване на дълговете на дружеството към своите контрагенти, в това число са сключени споразумения за погасяване на задължения към редица кредитори. 
„В и К Добрич“ АД е поело и инициатива за разсрочване на публични държавни вземания за такси водоползване и заустване към Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с произход от отминали отчетни периоди.

15. С РМС № 49 от 19.01.2017 г. е взето решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „ГУСВ“ ЕАД, гр. София за обявяване на имот частна държавна собственост, за имот публична държавна собственост и за предоставянето му за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“.

16. С РМС № 594 от 13.10.2017 г. е взето решение за изменение на РМС № 722 от 2015 г. за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Показатели за изпълнение | М.ед. | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | брой | 144 | 154 |
| 2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 12 | 4 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 10 | 3 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 6 | 9 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | брой | 10 | 3 |
| 6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 35 | 56 |
| 7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | брой | 197 | 1030 |
| 8. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) | бр. | 72/62 | 69/61 |
| 9. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 10000/5000 | 15000/11000 |
| 10. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 38/3 | 31/10 |
| 11. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 480 000 | 470 152 |
| 12.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 240 000 | 152 654 |
| 13. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 1 | 0 |
| 14. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД | бр. | 1 | 0 |
| 15. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 2 | 0 |
| 16. Издадени протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД | бр. | 65 | 9 |
| 17. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/20 | 1/20 |
| 18. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 20/2 | 19/2 |
| 19. Внесен дивидент от ТД с над 50 % ДУ в полза на държавата | х.лв. | 4000 | 8920 |

- Взаимоотношение с други институции, при изпълнение на програмата.

При изпълнението на програмата Дирекция „ТДК взаимодейства с Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Национална агенцията за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Комисия за енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

4.7.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

През отчетния период на 2017 г. такива са:

- Потенциални затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества, при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми;

- Забавяне на процеса на консолидиране на някой обособени територии, представляващо пречка за безвъзмездното финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

    - Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 611 100 | 604 496 | 604 392 |
|  | Персонал | 554 300 | 581 100 | 581 052 |
|  | Издръжка | 56 800 | 19 400 | 19 344 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 3 996 | 3 996 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 611 100 | 604 496 | 604 392 |
|  | Персонал | 554 300 | 581 100 | 581 052 |
|  | Издръжка | 56 800 | 19 400 | 19 344 |
|  | Капиталови разходи |  | 3 996 | 3 996 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 611 100 | 604 496 | 604 392 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 611 100 | 604 496 | 604 392 |
|  | Численост на щатния персонал | 24 | 32 | 25 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.7.7. Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от  дирекция “Държавна собственост” и дирекция „Концесии и търговски дружества“

4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

4.8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през 2017 г. съответстват на планираните, а в повечето  случаи ги надвишават.

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през 2017 г. са 138 и надвишават броя на планираните.

- Обработени документи – през 2017 г. в НБД „Население” са обработени 3 549 592 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа почти достигат броя на планираните.

- Актуализирани записи в НБД “Население” – през 2017 г. са актуализирани данните на 2 878 628  лица. Броят на актуализираните записи през 2017 г. надвишава значително броя на планираните за годината.

- Сертификати –  през 2017 г. има издадени 132 сертификата. Актуализираните сертификати през 2017 година надхвърлят броя на планираните.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2017 г. са извършили 300 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки се доближава до целевите стойности за 2017 година.

- Брой обучения и семинари –  проведени са 44 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения надвишава броя на планираните целеви стойности за 2017 г.

- Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с on-line въвеждане на данни за актове за раждане, съставени преди 2000 година. Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

- Нормативни документи – през 2017 г. са дадени становища по 3 нормативни акта. Съгласувани са над 1000 проекта на нормативни акта и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – през 2017 г. в дирекцията са постъпили 4067 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки двукратно надвишават броя на планираните целеви стойности за 2017.

- Извършени справки от НБД „Население” –Разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 85 000. Броят на извършваните справки съответства на броя на планираните.

- Общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 600 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите през отчетния период значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 24 частични избори (за 20 кметства и 4 общини), за 7 балотажа (6 кметства и 1 община), за изборите на 26.03.2017 г. за Народно събрание. Осигурени са и избирателни списъци за провеждане на 5 местни референдума.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са общо 29 подписки, като от тях: 13 в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 11 подписки в подкрепа за местна гражданска инициатива, 3 подписки в подкрепа за национална гражданска инициатива 2 подписки в подкрепа на европейска гражданска инициатива.

4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване" | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 138 |
| Обработени документи | бр. | 3600000 | 3 549 592 |
| Актуализирани записи в НБД “Население“ | бр. | 1800000 | 2 878 628 |
| Сертификати | бр. | 125 | 132 |
| Извършени проверки | бр. | 350 | 300 |
| Брой обучения и семинари | бр. | 15 | 44 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 1 |
| Нормативни документи | бр. | 40 | 1035 |
| Обработени преписки | бр. | 2000 | 4067 |
| Извършени справки от НБД “Население”; | бр./ден | 85000 | 85 000 |
| Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни | бр. | 7 | 7 |
| Потребители | бр. | 1800 | 2 550 |
| Проведени избори и референдуми | бр. | 30 | Частични избори 24 Избори за НС -1 Местен референдум - 5 |
| Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление | бр. |  | 29 |

4.8.5. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 108 700 | 3 114 474 | 3 117 185 |
|  | Персонал | 1 224 600 | 1 914 150 | 1 914 244 |
|  | Издръжка | 675 100 | 921 959 | 924 576 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 278 365 | 278 365 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 108 700 | 3 114 474 | 3 117 185 |
|  | Персонал | 1 224 600 | 1 914 150 | 1 914 244 |
|  | Издръжка | 675 100 | 921 959 | 924 576 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 278 365 | 278 365 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 108 700 | 3 114 474 | 3 117 185 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 108 700 | 3 114 474 | 3 117 185 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 102 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.8.6.  Отговорност за изпълнение на програмата – ГД „ГРАО”. Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ.

4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

4.9.1  За отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г. по програмата са извършени следните дейности:

- Административно обслужване и човешки ресурси

- Отдел „Управление на човешките ресурси“:

- Организиране  на  дейността по набирането и подбора на персонала: Проведени са 49 конкурсни процедури по набиране на персонал и 13 процедури по мобилност – постоянна и временна.  Изготвени 1091 проекти на индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, както и други 338 заповеди, свързани с дейността по управление на човешките ресурси. Изготвени всички проекти на заповеди, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на МРРБ.

- Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала:

Изготвен е Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2017 г. - като средство за професионално и служебно развитие на служителите.  Осъществена е организация и координация по проведени 108 обучения на служители на МРРБ в Института по публична администрация и други обучаващи институции. Осъществена е координация и организация на обученията на членовете на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС от МРРБ.

-   Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите:  организирани и проведени 58 подбора за повишаване в длъжност.

- Осъществена  организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове.

- Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена, както и промени, произтичащи от нормативен акт.

- Поддържа актуална информация в Административния регистър от компетентността на дирекцията: обяви за конкурси, организационна структура на МРРБ, административни услуги;

- Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия - 4976 бр.;

-    Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 1115 бр.;

- Отдел „Административно обслужване“

Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството, осъществен е приема на  постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

Обработени за 2017 г. – 30 000 бр. входящи, 27 349 бр. изходящи и 3 048 бр. вътрешни документи. През изминалата година е актуализирана АИС "Акстър - офис" в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища.

Изготвен е Акт за унищожение на делата с изтекъл срок на съхранение, който е утвърден на 28.12.2017 г.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.

- Обществени поръчки

- Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2017 година и на 20.02.2017 г. изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на чл. 230, ал.4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 от ЗОП;

- Организира и координира между отговорните дирекции подготовката и провеждането на обществените поръчки по план-графика и тези извън него, нуждата от възлагането на които е възникнала след утвърждаването му;

- Извърши преглед на постъпилите 101 доклада за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

- При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП

- Изготви 57 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;

- Проведе процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

- Изготви и организира сключването на 103 договора за възлагане на обществените поръчки;

- Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й.

- Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор №РД-02-29-306/28.12.2016г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно на информационна система „РАРО” - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;

- Изготви становища по подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

- Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

- Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

- Актуализира план-графика на обществени поръчки в МРРБ за 2017г.;

- Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 400 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ , както и по програмата за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закон за концесиите и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. Изготвени са 50 проекта на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит – извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството.

За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. одиторите от дирекция „Вътрешен одит“ са изготвили и връчили дванадесет извънредни одитни ангажименти за консултиране, възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и десет планови одитни ангажименти за даване на увереност, приключени с връчен одитен доклад към 31.12.2017 г.

Вътрешните одитори са взели участие и в две работни групи, съгласно заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В периода до 31.12.2017г., в нормативно определените срокове са изготвени и утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ за 2018 г. и Стратегически план за периода 2018 г. – 2020 г.

- Инспекторат

Дейността на Инспектората е насочена към предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.

В изпълнение на поставените цели и приоритети, през 2017 г. Инспекторатът е извършил общо 21 /двадесет и една/ проверки.

1. Планови проверки:

Плановите проверки са извършвани с цел осъществяване на контрол по спазване на нормативната база, вътрешните правила за дейността на съответните звена, както и за изпълнение на издадени индивидуални административни актове.

При извършените планови проверки в МРРБ и в структурни звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски при осъществяване на тяхната дейност. За резултатите от проверките са изготвени доклади, които са утвърдени на министъра.

2. Извънпланови проверки:

Анализът на резултатите от извършените извънпланови проверки показва, че причините за допуснатите пропуски в работата на администрацията се свеждат до бездействие на служителите, заемащи ръководни и експертни длъжности; липса на координация в действията между структурните звена; неправомерни действия или бездействия на служителите при предоставянето на административни услуги; неизпълнение на контролни функции.

Предложените конкретни мерки за подобряване дейността на администрацията са довели до подобряване организацията на работата с предложения и сигнали на граждани и юридически лица, подадени по реда на АПК, както и до подобряване на административното обслужване, в т.ч. до по-голяма информираност на потребителите на административни услуги. Въведени са редица облекчения за гражданите, както и механизми за обратна връзка с цел изследване на тяхната удовлетвореност.

Анализът на резултатите от извършените проверки през последните три години на подадените декларации за имотно състояние показва, че осъществявания ежегоден контрол е допринесъл до по-стриктно спазване на  чл. 29 от ЗДСл и чл.107а, ал.5 от КТ, като тази положителна тенденция се запазва и през изминалата 2017 г.

За резултатите от извършените извънпланови проверки са изготвени доклади, които са утвърдени от министъра.

През отчетния период са изготвени/актуализирани следните документи, свързани с дейността на Инспектората: Секторен антикорупционен план на МРРБ, в т.ч. второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МРРБ; Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията на МРРБ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

1.	Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

2.	Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

3.	Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

4.	Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

- Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, включващо:

•	Управлението на ИТ услуги ITSM

•	Управление на инциденти

•	Управление на проблеми

•	Управление на конфигурации

•	Управление на промените

•	Управление на релизите

•	Управление на нивото на услугите

•	Управление на финансите

•	Управление на капацитета

•	Управление на непрекъснатостта

•	Управление на достъпността

- Осигуряване на информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

През месец април е ресертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 г.  внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Поддържа се изградената Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили

- Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника, разпределена в следните зони:

•	DMZ зона: 212.122.182. …..

15  бр. сървъра

•	172.16.0....;172.16.1…;172.16.2…;172.16.3…;

4	8 бр. сървъра, 415 бр. компютъра, 50 мрежови МФУ, 100 принтера, 30 скенера и др. разположени в МРРБ – ЦА –ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19 и бул. „Тодор Александров“ № 109 и ул. „Стефан Караджа“ №9

•	192.168.1………

Зона за външни одитори, консултанти и др. приблизително по 15 бр. месечно

•	Регионални отдели;

- ГД „Стратегическо планиране и програми за регионалното развитие“, разположени във Видин, Русе; Варна; Бургас, Пловдив и СТС към – 10 сътвъра и 50 PC

- дирекция  „Управление на териториалното сътрудничество“, разположени в Кюстендил и Хасково – 4 сървъра приблизително 10 PC

Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

През изтеклият период е подменено активното мрежово оборудване в сградата на ул. „Кирил и Методий“ №17-19, като е осигурена резервираност за всички критични устройства. Скоростта между опорните и етажните комутатори е повишена от 1  Gb/s на 10 Gb/s.

Във връзка с внедряването на електронното управление в МРРБ, служителите на дирекция ИОСС участваха в тестване включването на деловодната система на МРРБ в Системата за обмен на електронни съобщения/документи на Държавна агенция „Електронно управление“. От ноември 2017 г. същата е със статут на активен участник в СОЕС.

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

В дирекцията се следи и координира следните услуги от външни изпълнители:

- Доставка на интернет

- Доставка на стационарна телефония (POTS)

- Доставка по стандарт GSM/UMTS

- Доставка на TV услуги

- Доставка на квалифицирани удостоверителни услуги

- Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.

- В областта на защитата на класифицираната информация:

- 69 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и на служители в търговските дружества от В и К сектора.

- 18 броя изготвени искания за издаване на удостоверения за сигурност търговските дружества от В и К сектора.

- 80 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

- 3 броя проведено обучение за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз.

- 340 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали (национална и европейска класифицирана информация).

- Извършени 24 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

- Актуализирана е Схемата за класификация на етапите относно възлагане на военновременни задачи по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и гаранционна поддръжка на активното мрежово оборудване за подновяване на ядрото на мрежата в МРРБ - ЦУ“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на системите за физическа сигурност в обект на МРРБ“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на връзка между Обект 101 и Обект 102 на МРРБ по IPSec протокол“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- В областта на защитата при бедствия:

- Разработен е План за защита при бедствия на министерството, който е утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Утвърден е Списък на установените критични инфраструктури и обектите им в подсектора „Пътна инфраструктура“ и в подсектора „Водоснабдяване и канализация“.

- В областта на противодействие на тероризма:

- Участие в Междуведомствена работна група за актуализиране и привеждане на Националния план за противодействие на тероризма в съответствие със Закона за противодействие на тероризма.

- Разработен е План за противодействие на тероризма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който е предоставен за съгласуване от министъра на вътрешните работи.

- Разработен е План за сигурност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който е утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):

- Разработен е План за привеждане в готовност за работа във военно време на МРРБ, който е съгласуван от Министерството на отбраната и е утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Разработени и предоставени са 30 броя пакети за оповестяване.

- Разработени са Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.

- Проведени са 2 броя семинара със служителите по отбранително-мобилизационна подготовка, служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратура от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството и служители от търговските дружества от сектора В и К.

- Актуализирани са заявките за безусловно отсрочване на запасни, назначени на работа в МРРБ и техника запас.

- Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.

- Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Осигуряване на пожарната безопасност в административните сгради на МРРБ, находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, ул. „Стефан Караджа“ № 9, ул. „Алабин“ № 16-20, ет. 3 и ул. „Позитано“ № 20, ет. 6 и 7 чрез:

- поддържа в изправно състояние, осъществява контрол и извършва техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите пожарогасители;

- проверка на вътрешните пожарни кранове.

- Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ, находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и ул. „Стефан Караджа“ № 9.

- Поддържане и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

- Участие в тренировки за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.

- Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Велико Търново, Бургас и Видин.

- В областта на противопожарната защита и пожарна безопасност

- Изготвено е противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Изготвено е противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Проведена е учебна евакуация и обучение по пожарна безопасност в административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

- Други:

- На основание Доклад от ръководителя на дирекция „Инспекторат“ бяха подмениха около 600 броя постоянни пропуски за достъп до сградата на МРРБ.

- Контрол на дейността на фирма „АСО София“ ООД, с която има сключени договори за:

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“.

- Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.

- Разработен е Правилник за пропускателния режим и вътрешния трудов ред в помещенията на ГД УТС.

- Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството

Дирекция „ФСД“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 16 510 600 | 7 262 492 | 7 255 532 |
|  | Персонал | 3 208 000 | 3 506 233 | 3 502 717 |
|  | Издръжка | 12 702 600 | 3 254 368 | 3 251 244 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 501 891 | 501 571 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 16 510 600 | 7 262 492 | 7 255 532 |
|  | Персонал | 3 208 000 | 3 506 233 | 3 502 717 |
|  | Издръжка | 12 702 600 | 3 254 368 | 3 251 244 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 501 891 | 501 571 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 16 510 600 | 7 262 492 | 7 255 532 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 16 510 600 | 7 262 492 | 7 255 532 |
|  | Численост на щатния персонал | 167 | 190 | 145 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

? Отчетените стойности са съгласно Окончателния доклад по ОПРР 2007-2013 г., подаден към ЕК към 31.03.2017 г.

? Съгласно текста на ОПРР 2014-2020 г. честотата на отчитане на индикаторите за резултат е два пъти за програмния период: 2018 г. и 2022 г.и при изготвяне на оценки на ОПРР.

?  Показателят се отчита на база експертна оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие (РПР) в районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., по данни от НСИ и др. официални източници, както и информация от годишните доклади по показателите за наблюдение на изпълнението на РПР за съответната година.

? Отчетените стойности са съгласно Окончателния доклад по ОПРР 2007-2013 г., подаден към ЕК към 31.03.2017 г.