- ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Настоящите общи изисквания са неразделна част от техническите спецификации по всяка обособена позиция и са задължителни за участниците. Ако част от този раздел не е приложима за някоя позиция, това е изрично посочено.

- За да бъдат правилно идентифицирани и оценени задачите по проекта, както и неговата продължителност във времето, трябва да бъдат направени допускания, които се основават на разполагаемата информация към момента.

- Допускания за успешното изпълнение на проекта, в предвидените срокове и разходи, към момента са следните условия и предпоставки.

- Ще е налице ефективно и координирано сътрудничество между всички участници в проекта;

- Ще е налице пълна ангажираност от страна на всички членове на екипа по проекта от страна на Възложителя, на екипите на изпълнителите за успешното изпълнение на проекта;

- Всеки член на екипа ще изпълнява поставените му задачи с необходимото качество на работа и в поставените срокове;

- Подход за изпълнение

- Важността и сложността на проекта, както и обективно наложените ограничения във времето предопределят използването на инструментални средства за бърза разработка на приложенията. Появата на такива средства е предизвикана от непрекъснатото нарастване на сложността на разработваните системи и изискването за мобилност на приложенията в съществуващата среда, както и необходимостта от ефективно управление на ресурсите в условията на минимален риск. Тези предпоставки предизвикват появата на ново направление в областта на програмното осигуряване. Развитието на това направление е довело до появата на пазара на средства за автоматизация, практически обхващащи всички етапи от жизнения цикъл на информационните системи. Използването на тези средства позволява да се приложи:

- итеративен (спираловиден) модел на разработка;

- тясно взаимодействие с Възложителя и бъдещите потребители в процеса на разработка на информационните системи;

- съпровождане и внасяне на промени в процес на разработката от страна на възложителя;

- използване на прототипи, позволяващо пълно изясняване и реализиране на потребностите на крайния потребител, както в процес на разработка, така и в процеса на реална експлоатация на софтуерната разработка;

- тестването и развитието се осъществява едновременно с разработката;

- значително подобряване на управлението на качеството, риска, планирането и контрола на извършената работа при намалена себестойност за поддръжка в процес на експлоатация.

- Следователно, участниците в обществената поръчка следва да приложат методология за създаване на информационни системи, основана на използването на средства за бърза разработка на приложения (Rapid Application Development, RAD).

- Приложените методологии трябва да позволяват обхващане на всички етапи от жизнения цикъл на информационните системи. (Методологиите могат да бъдат различни, тъй като всички RAD методологии гарантират съвместимост и безконфликтност в управлението на проекта като цяло и постигането на ефективен краен резултат от различни изпълнители в обхвата на целия проект при забавяне на изпълнението на който и да е от изпълнителите по някакви причини - виртуална симулация на друго приложение, участващо в проекта).

- Използваните инструментални средства за бърза разработка на приложения от участниците трябва да позволяват независимост на разработката от средството за разработка.

- Разработката трябва да се базира изцяло на отворени стандарти. Това гарантира постигането на изискването за мобилност на приложението в съществуващата среда (оперативна съвместимост) и като цяло прави системата независима от организационни и структурни промени на база лесна управляемост и взаимозаменяемост. Инструменталните RAD средства позволяват в значителна степен да се съкрати рутинната работа по изготвянето на интерфейси за взаимодействие, гарантиращи всички елементи на оперативната съвместимост по всяко време в цялостната общосистемна структура. Високата скорост на разработка на интерфейсните модули позволява бързо да се създават прототипи и значително да се опрости взаимодействието с потребителите и други системни компоненти.

- Горепосочените условия са необходими, за да се постигне ефекта „икономия от мащаба" чрез прилагането на настройваеми компоненти взаимосвързани и взаимодействащи помежду си, а не преработваеми, което от своя страна ще гарантира постигането на бърза реализация на отделните компоненти, така и съществени икономии от бюджета на държавата в бъдеще.

- Инструменталните RAD средства позволяват в значителна степен да се съкрати времето за създаване на информационна система: анализ на изходните условия, проектиране на системата, разработка на прототипи и окончателно формиране на пълна съвместимост в рамките на целия проект, тъй като на всеки етап изпълнителят оперира с визуални обекти.

- Друга основна причина за налагане на RAD инструментариум и методологии е постигането на висока степен на управляемост и качество от една страна и централизираното съпровождане и адаптиране на типовите решения в различни програмно технически платформи и по-конкретно:

- намаляване на себестойността и времето за проектиране и експлоатационната поддръжка;

- независимост от разработчика;

- повишаване на качеството на компонентите в обхвата на поръчката;

- осигуряване на разширяемост и мащабируемост на разработваните компоненти;

- осигуряване на възможност за функционална интеграция в информационната система на задачи, които до сега се решават разделно;

- осигуряване на преносимост на приложното програмно осигуряване.

- Взаимодействие между отделните  обособени позиции (ОП)

- ОП1, ОП3 и ОП4 трябва да използват за всички свои дейности (както на архитектурно ниво, така и при реализация на софтуера и инфраструктурните решения) разработения в ОП2 механизъм за управление на идентичността.

- Други възникнали в хода на работа по обособените позиции въпроси, изискващи координация между проектите ще бъдат поставяни за обсъждане на изграден в рамките на проекта консултативен съвет, включващ софтуерните архитекти на отделните обособени позиции, представители на екипа за управление на проекта от страна на Възложителя.

- Общи процеси за управление на проекта

  - Планиране на проекта

- Планирането на проекта включва определяне на всички дейности и ресурси за изпълнението му, включително:

- Планиране и дефиниране на обхвата на проекта - детайлизиране на обхвата на проекта като основа за всички бъдещи решения по него и за разделяне на главните резултати на по-малки и по-лесно управляеми компоненти;

- Дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на график на проекта - одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта;

- Планиране на ресурсите - определяне на вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети;

- Планиране управлението на риска на проекта - избор на подход и методи за управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта, разработване на процедури и методи за прилагане на конкретни действия за намаляване на заплахите и за елиминиране на риска;

- Планиране на качеството - определяне на изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и на отговорностите за осигуряване на качеството;

- Планиране на комуникациите - определяне на процедурите за комуникация между участниците в проекта, кой от каква информация има нужда, кога и как да му бъде предоставена;

- Планиране на организацията и на хората - идентифициране, документиране и назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по проекта;

- Планиране на доставките - определяне на вида и количеството на ресурсите, които е необходимо да бъдат доставени отвън (подизпълнители и други външни услуги), документиране на изискванията към тях и условията на работа;

- Разработване на план за управление на проекта - представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.

  - Изпълнение на проекта

- Изпълнението на проекта включва реализиране на всички дейности по ОП за постигане на очакваните резултати, включително:

- координиране на усилията на експертите от страна на изпълнителя, Възложителя и партньорите по проекта;

- оптимално използване на ресурсите;

- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;

- идентифициране на промени и предприемане на действия по техния анализ и управление;

- полагане на непрекъснати усилия за подобряване на качеството на работа по проекта.

  - Контрол на проекта

- Напредъкът на проекта следва да бъде регулярно наблюдаван и измерван с цел да се идентифицират различията с плана.

- Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват:

- Отчитане на изпълнението - изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие;

- Контрол на промени - координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта;

- Контрол на качеството - проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти и идентифициране на пътища за елиминиране на причините за незадоволително изпълнение;

- Контрол на риска - следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта, идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на проекта, осигуряване изпълнението на плана за реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване и избягване на риска.

- Изпълнителите се съгласяват да бъдат контролирани чрез наблюдение и отчитане на изпълнението на задачите, определени в плана на проекта. В рамките на това се оценяват постигнатите резултати по отношение на степента на завършеност на отделните задачи в предвидените срокове, използването на ресурсите, качеството, разпределението на отговорностите, предложените промени, възникналите проблеми.

- В резултат на периодичната оценка на плана изпълнителите се съгласяват да изпълняват необходими допълнителни промени в обхвата на съответната обособена позиция и по задачи определени въз основа на контрола от Възложителя. В изпълнение на горепосоченото изпълнителите получават необходимите документи и указания от ръководителя на проекта.

  - Приключване на проекта

- Приключването на проекта включва одобряване и приемане на резултатите от проекта и формална процедура по приключване на договора, включително:

- документиране на резултатите в края на всяка фаза и в края на проекта, за да се осигури формално приемане на продукта на проекта;

- формална процедура по приключване на договора.

- Общи дисциплини за управление на проекта

- В процеса на изпълнение на проекта Изпълнителите по ОП могат да детайлизират представените по-долу процедури по начин, който да отговаря на изискванията в тях.

  - Управление на обхвата

- Обхватът на дейностите по обособените позиции е описан в документацията за участие, като това описание се планира да се детайлизира в хода на изпълнение на проекта. Изпълнителите се задължават да изпълняват исканите промени само в обхвата на предмета на конкретната обособена позиция, като се гарантира осигуряването на предвидим и стандартизиран процес по внасяне на изменения и постигане без промяна на предмета на поръчката на заложените цели и очаквани резултати.

  - Управление на графика

- Изпълнителите се задължават да спазват графика за изпълнение на проекта, като извършват необходимото за неговото навременно приключване и спазват следните принципи на работа:

- Определяне на задачите и дейностите - идентифициране и документиране на конкретните задачи, необходими за постигане на набелязаните резултати. Задачите се детайлизират на база дефинирания обхват;

- Последователност на задачите и дейностите - идентифициране и документиране на логическите взаимозависимости между задачите. В резултат се определя график със съответните контролни точки и зависимости;

- Продължителност на задачите и дейностите - определя се въз основа на информацията за обхвата на проекта, разполагаемите за изпълнението му ресурси и наличните ограничения във времето. Предварителната оценка за продължителността на задачите се детайлизира в хода на работата, предвид наличието на данни от хода на изпълнението;

- Определяне на график - задава се началната и крайната дата на задачите за изпълнение;

- •	Контрол на графика - извършва се управление на промените (при необходимост). Процесът преминава през няколко итерации.

- Всеки изпълнител на обособена позиция следва по време на етап планиране на изпълнението на съответната обособена позиция да разработи и съгласува с Възложителя детайлизиран график с определени конкретни задачи на ниско ниво за изпълнение на всяка дейност, тяхната последователност и продължителност и конкретни дати на приключване на задачите.

  - Управление на конфигурацията

- За управление на конфигурацията на продуктите по отделните обособени позиции, в случаите когато Възложителят не е посочил продукти или посочените от Възложителя продукти не са достатъчни, ще се използват продукти, интегрирани в единна система, посочени от съответния изпълнител на обособената позиция. Изпълнителите се задължават тези системи да предоставят като минимум възможност за достъп до всички обекти в конфигурацията, маркиране на версиите и автоматизирано генериране на актуалната конфигурация и нейното съдържание.

- Изпълнителите се задължават да осигурява достъп до системата за управление на конфигурациите на упълномощени от ръководителя на проекта от страна на Възложителя лица в рамките на изпълнението на целия проект.

- 4.4	 Управление на промените

- Промените се управляват за да се оптимизира излагането на риск, неблагоприятното въздействие или прекъсването на нормалната експлоатация.

- Процесът включва:

- Подаване и регистриране на искания за промяна;

- Оценка на въздействието, цената, ползите и рисковете свързани с промените;

- Подготовка на бизнес обосновка и получаване на одобрение;

- Управление и координация на изпълнението на промените;

- Наблюдение и отчитане на дейностите по изпълнение на промените;

- Затваряне и преглед на исканията за промяна.

- Исканията за промяна могат да се инициират и от двете страни (Възложител и изпълнител). Упълномощени представители на Възложителя или изпълнителя могат да инициират искане за промяна. Исканията за промяна се подават само в писмен вид.

- След като се регистрират, исканията за промени се разглеждат от Групата за управление на ОП, където промените се преглеждат и се взема решение за съответното действие по тях. Всички искания за промяна, които излизат извън текущите ограничения за изпълнение на ОП или проекта, ще се разглеждат съвместно от Ръководителя на проекта от страна на Възложителя и УО на ОПАК.

- Изпълнителите се задължават да използват специализирани системи за целите на управление на промените. Всеки изпълнител следва да предостави на Възложителя детайлно описание на процедурата, по която се управлява този процес, както и достъп до съответната система.

- Записите за промените трябва регулярно да се преглеждат от ръководителите на обособената позиция от страна на изпълнителя и Възложителя, за да се идентифицират тенденции и да се подпомогне откриването на високо рискови компоненти.

  - Управление на риска

- Рисковете за проекта са събития, които могат да се случат с определена вероятност и имат положителен или отрицателен ефект върху времето, разходите, обхвата или качеството на проекта.

- С цел успешното постигане на очакваните резултати, участникът трябва да идентифицира основните рискове за изпълнение на ОП.

- Изпълнителят трябва да поддържа регистър на рисковете, който съдържа:

- Описание и влияние на идентифицираните рискове;

- Отговорник за преодоляване въздействието на риска;

- Оценка от гледна точка на вероятност и степен на значимост на риска;

- Мерки за преодоляване въздействието на риска.

- Регистърът на рисковете се преглежда на срещите на Групата за управление на проекта с цел отразяване на текущото състояние на откритите вече рискове и идентифициране на нови такива.

- 4.6	Управление на проблеми

- Проблемът включва грешки свързани с хардуер, софтуер и приложения. Проблемът може да бъде идентифициран като се използва набор от автоматизирани и неавтоматизирани методи.

- Целта на управлението на проблемите е намаляване на неблагоприятното въздействие на проблемите и предотвратяване повторната им поява или предотвратяване на появата им изобщо. Основните дейности включват обработка и предотвратяване на проблема, както следва:

- Контрол на проблема:

- Идентифициране, регистриране и класифициране на проблема;

- Проучване на причината за проблема;

- Диагностициране на проблема и идентифициране на мерки за решаването му;

- Проследяване и наблюдение на проблемите;

- Контрол на грешките:

- Оценка и изпълнение на мерки за решаване на проблема;

- Затваряне на проблема;

- Проследяване и наблюдение на диагностицирани проблеми;

- Предотвратяване на проблеми:

- Анализ на тенденциите и извършване на насочени превантивни действия.

- Изпълнителите се задължават да използват специализирани системи за целите на докладването на проблеми и управление на тяхното коригиране. Всеки изпълнител следва да предостави на Възложителя детайлно описание на процедурата, по която се управлява този процес, както и достъп до съответната система.

- 5.	Организационна структура

- 5.1 Организационна диаграма

Координатор – правила и административни услуги

IT експерт –системи и електронни услуги

Ръководител на екип за управление на проекта

Координатор – информацион

ни системи

IT експерт –информацион

на и комуникацион

на свързаност

Ръководител на ОП1

Ръководител на ОП2

Проектен екип на ОП1

Проектен екип на ОП2

Ръководител на ОП4

Проектен екип на ОП4

Ръководител на ОП3

Проектен екип на ОП3

- Ръководителят на проекта от страна на Възложителя:

- Осъществява цялостното ръководство по изпълнението на проекта;

- Извършва цялостен мониторинг по изпълнението на проекта.

IT експерт –информационна и комуникационна свързаност

- Отговаря за оперативната координация и изпълнението на всички заложени дейности;

- Организира, координира и следи за изпълнението на възложените задачи от координаторите на обособена позиция от страна на Възложителя;

- Работи в тясно сътрудничество с ръководителя на екипа от страна на Възложителя и координаторите на обособени позиции за своевременното разрешаване на всички възникнали проблеми и въпроси от координационно естество;

- Извършва проверки на мястото на изпълнението на всички обособени позиции.

Координатор – информационни системи

- Отговаря за координацията и изпълнението на съответната дейност;

- Организира периодични срещи с ръководителя на съответната обособена позиция от страна на изпълнителя;

- Следи за напредъка по изпълнението на обособената позиция;

- Извършва проверки на мястото на изпълнението на обособената позиция.

IT експерт –системи и електронни услуги

- Отговаря за оперативната координация и изпълнението на всички заложени дейности;

- Организира, координира и следи за изпълнението на възложените задачи от координаторите на обособена позиция от страна на Възложителя;

- Работи в тясно сътрудничество с ръководителя на екипа от страна на Възложителя и координаторите на обособени позиции за своевременното разрешаване на всички възникнали проблеми и въпроси от координационно естество;

- Извършва проверки на мястото на изпълнението на всички обособени позиции.

Координатор – информационни системи

- Координаторът информационни системи на Възложителя:

- Отговаря за координацията и изпълнението на съответната дейност;

- Организира периодични срещи с ръководителя на съответната обособена позиция от страна на Изпълнителя;

- Следи за напредъка по изпълнението на обособената позиция;

- Извършва проверки на мястото на изпълнението на обособената позиция.

- Ръководител на обособена позиция от страна на изпълнителя

- Ръководителят на обособена позиция от страна на изпълнителя е отговорен за успешното изпълнение на дейностите и задачите от обособената позиция в рамките на установените срокове, изисквания, ресурси и качество.

- Ръководителят на обособена позиция от страна на Изпълнителя:

- Осъществява детайлно планиране на проекта в рамките на обхвата на обособената позиция;

- Осъществява мониторинг и контрол на оперативно ниво на напредъка на проекта в рамките на обхвата на обособената позиция;

- Осъществява мониторинг и контрол на качеството на работата, извършвана от целия проектен екип по обособената позиция;

- Координира дейността на екипа по обособената позиция;

- Следи за изпълнението на плана и постигане на качеството;

- Докладва на Възложителя за наличието на проблеми и непредвидени рискове, за които трябва да бъдат предприети коригиращи действия;

- Участва в заседанията и докладва на Координационния съвет за напредъка на проекта;

- •	Отчита извършената работа от членовете на проектния екип по обособената позиция.

- Проектен екип по обособена позиция

- Проектният екип се състои от ключови и неключови експерти от изпълнителя на обособена позиция. Ръководителят на обособена позиция от страна на изпълнителя е отговорен за определянето и контрола на работата по дейностите за създаване на продуктите по обособената позиция и следи за изпълнението им в срок от екипа. Ръководителят на обособената позиция определя и разпределя задачите на членовете на проектния екип по обособената позиция.

- Членовете на проектния екип по обособена позиция:

- Предоставят експертни познания, необходими за изпълнението на дейностите по обособената позиция;

- Работят целенасочено за постигане на целите на проекта;

- Осъществяват дейностите по анализ, проектиране, изграждане, тестване и внедряване на системата;

- Отчитат извършената работа по проекта в рамките на обособената позиция;

- Участват при необходимост в заседанията на Координационния съвет с цел предоставяне на информация на експертно ниво при обсъждане на конкретни въпроси.

- 5.2	 Срещи по проекта

- За осигуряване ефикасно изпълнение на проекта, се предвижда да се провеждат посочените по-долу срещи.

- Освен тях, при необходимост, ще се провеждат и други нерегулярни срещи, напр. с екипа на Управляващия орган на ОПАК.

| - Тип | - Участници | - Срещи | - Входна информация | - Изходен резултат | - Отговорности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Среща на екипа за управление на проекта | - Екип за управление на проект; - Специално поканени участници. | - Веднъж месечно | - План на проекта, - Въпроси на вниманието на ръководството | - Актуализиран план, въпроси за ръководството; - Протоколи от среща | - Следи напредъка по проекта. - Идентифицира проблеми. - Координира дейностите в рамките на проекта. - Актуализира - списъка с рисковете. |
| - Среща - на група за - управление на ОП | - Ръководител на проекта и Координатор на ОП от страна на Възложителя. Ръководител на ОП от страна на Изпълнителя; - Специално поканени участници. | - Веднъж седмично | - План на ОП, - Въпроси на - вниманието на ръководството | - Актуализиран план, въпроси за ръководството; - Протоколи от среща | - Следи напредъка по ОП. - Идентифицира проблеми. - Координира дейностите в рамките на ОП. - Актуализира списъка с рисковете. |
| - Експертни срещи | - Бизнес и ИТ експерти; - Представители на изпълнителя; - Специално поканени участници. | - Според плана на проекта | - Материали за срещата в зависимост от целта й | - Протокол от среща и други материали, ако е приложимо | - Изпълнение на дейностите от жизнения цикъл за разработка на ОП. |

- Протоколите от срещи на представители на Възложителя и изпълнителя се изготвят от представител на изпълнителя. След стартиране изпълнението на ОП Възложителят предоставя образец на протокол от среща, включително присъствен лист на участниците в срещата.

- Протоколът се изготвя до 2 работни дни след срещата и се разпространява до всички участници в нея, както и до Ръководителя на проекта от страна на Възложителя и Ръководителя на ОП от страна на Изпълнителя.

- В срок от 3 работни дни участниците в срещата могат да изпратят корекции на протокола. В случай на коригиране на протокол, той отново се изпраща до всички участници. Ако не се поиска корекция до указания срок, се смята, че всички участници в срещата са съгласни с така изготвения протокол, след което го подписват.

- 5.3 Канали за комуникация

- За разпространението на информацията между участниците в проекта и другите заинтересовани лица ще бъдат използвани следните комуникационни средства:

- Електронна поща - e-mail кореспонденцията ще бъде използвана за ежедневна комуникация и разпространение на информация. Това средство за комуникация ще бъде използвано за разпространение на оперативни документи между членовете на екипите, ръководителите на проекта и другите заинтересовани лица. Документи изискващи одобрение се изпращат първо по електронна поща за съгласуване с другата страна, след което се разпечатват на хартия и се подписват;

- Чрез електронна поща се насрочват и срещите по проекта, независимо от техния характер;

- Хартиен носител - на хартиен носител ще бъдат разпечатвани и разпространявани документите, които са резултати от изпълнението на проекта и такива, които изискват одобрение: доклади, планове, протоколи, спецификации и др., като всеки документ на хартиен носител трябва да има задължително и идентично електронно копие в архива на проекта;

- Телефон;

- Факс.

- Методика и стандарти за разработка на софтуер

- Забележка: тази точка се отнася за всички обособени позиции.

- Изпълнението на проекта следва използваната от МРРБ методика за разработка на софтуер Rational Unified Process версия 7.5.0.1 (RUP). Управлението и изпълнението е организирано във фаза по т. 8.1, която може да бъде разделена на две или повече итерации. Основата цел на итерациите е да се постигне поетапно (итеративно) извършване на реализацията, тестването и внедряването. Итерациите по отделните фази обхващат една или повече дисциплини от цикъла за разработка на софтуерния продукт (бизнес моделиране, специфициране на изисквания, анализ и дизайн, реализация, управление на проекта, изграждане на среда за изпълнение).

- Възникнали в хода на изпълнението въпроси незасегнати в настоящия документ ще бъдат решавани съгласно текстовете в посочената по-горе версия на RUP.

- Освен това, разработката трябва да следва следните стандарти:

- Стандарт за моделиране на бизнес процеси BPMN.

- Стандарт за моделиране: UML.

- Стандарт за разработка на кода: JEE.

- Стандарт за предаване на съобщения: XML.

- Технологични дисциплини за изпълнение

- Забележка: тази точка се отнася за всички обособени позиции.

  - Бизнес моделиране

- С моделирането на бизнеса се преследват две цели - да се преодолее терминологичната бариера между представителите на Възложителя, бизнес аналитиците и софтуерните инженери, както и да се опише в детайли и непротиворечиво решаваната задача с цел намаляване до минимум промени в късните фази на разработката на приложението. Бизнес модела отговаря на следните въпроси - какви са протичащите и едновременно с това подлежащи на компютризация процеси, какви данни се обработват, какви потребителски интерфейси трябва да се разработят, какви диалози между потребителя и машината се водят и какви са най-често допусканите субективни и обективни грешки и как може да бъдат избегнати. Бизнес моделът трябва да включва йерархия на ролите и техните права за работа със системата, йерархия на организацията, дефиниране на модулите на разработваната система, навигационно дърво, изграждане на обектен модел на данните, описание на бизнес процесите (съкратена BPMN нотация) - първи етап - за съгласуване с потребителя, определяне на кандидат услуги на базата на бизнес процесите, избор на услуги за многократна употреба, разработване на бизнес процеси (чрез разширена BPMN нотация) - втори етап - за отразяване на промените, възникнали вследствие дефиниране на услугите за многократна употреба и за подготовка за разработване на софтуерната архитектура на системата, разработване на модел на потребителските случаи (Use Case Model), включващ диаграми на потребителските случаи на всички модули на системата и всички услуги на използваните бизнес процеси, разработване на обектен модел на данните на цялата система (включително документи, даннови обекти, съобщения, потребителски интерфейси, справки, служебни обекти и др.), разработване на диаграми на дейностите (Activity Diagrams) за всички диаграми на потребителските случаи, да се разработят тестови случаи и тестови сценарии за всяка диаграма на потребителски случаи и за всеки бизнес процес и др.

  - Специфициране на системата

- Тази дейност включва събирането на функционални и нефункционални изисквания към бизнеса, бизнес обектите, субектите на бизнеса, разработваното софтуерно приложение, както и използваната стара и необходимата нова инфраструктура, необходима за работата на това приложение. Целта на специфицирането на изискванията към системата е да се опише какво трябва да върши системата и какви трябва да бъдат количествените критерии, по такъв начин, че една задача, извършвана от системата да бъде решена от изпълнителя съгласно изискванията на Възложителя. Потребителските и други изисквания трябва да бъдат разработени с помощта на подходящ инструмент за моделиране, който да позволява последващо трасиране от дадено потребителско изискване през всички модели до достигане на кода с който то се отразява и инфраструктурата върху която се изпълнява този код.

  - Анализ и Дизайн

- Основна задача на анализа и дизайна е да се покажат как ще бъде направен плавен преход от описваните в хода на бизнес моделирането процеси през софтуерната архитектура до реализация на кода. Основно изискване към анализ и дизайн модела е да се изгради система, която изпълнява специфицираните изисквания на потребителя, но едновременно с това позволява икономически ефективни и бързи промени в системата при смяна на функционалните изисквания.

- В рамките на анализа трябва да се реализират софтуерната и инфраструктурната архитектура, да се изградят компонентните диаграми, да се дефинират интерфейсите (структура на данните и последователности на диалозите) както между модулите на системата и така и между системата и нейните външни кореспонденти.

- В рамките на дизайна трябва да се опишат необходимите за реализацията на кода клас диаграми (Class Diagrams), диаграми на диалозите (sequence diagrams), машини на състоянията (state engines), както и да се определят техните параметри.

  - Реализация

- Включва програмиране на компонентите и развитие на артефактите свързани с реализацията и внедряването. Целта на тази дисциплина е:

- Да се реализират технологичните рамки, класовете и обекти.

- Да се проведат първични тестове (unit tests).

- Да се проведат интеграционни тестове (integration tests).

- Да се интегрират всички компоненти в единна система.

- Да се проведат функционални тестове (functional tests) - алфа и бета.

- Да се проведат стрес тестове и други.

  - Тестване

- Включва оценка на качеството на продукта.

- Описаните и проведени по-горе тестове трябва да се документират в системата за управление на промените. Освен това трябва да се подготвят следните документи -тестови резултати, анализ на тестовите резултати.

- Работата по тестването трябва да е така организирана (в съответствие с RUP), че проектите да се изпълняват по итеративен подход след края на фаза Детайлизиране. Това означава, че функционалността на отделните модули на системите трябва така да се разбие на силно затворени функционалности, че да не се допуска разработена в ранните итерации функционалност да се налага да се тества след породени в по-късни итерации промени.

  - Внедряване

- Включва предаване на крайния продукт на потребителя. Целта на тази дисциплина е успешното изработване на версии на продукта и предаване на софтуера на крайните му потребители. Включва следните дейности:

- Изработване на външни версии на софтуера.

- Разпространение на софтуера.

- Инсталиране на софтуера.

- Мигриране на данните където е необходимо.

- Осигуряване на помощ за потребителите.

- Въпреки че дейностите по внедряване са съсредоточени във фаза Предаване, голяма част от тях трябва да бъдат включени в по-ранните фази, за да се подготви внедряването в края на фаза Изграждане.

- Трябва да се отбележи, че работните потоци на RUP дисциплините Внедряване и Изграждане на среда за проекта не са разработени със същото ниво на детайлност като останалите, което би позволило разглеждането на известни доуточнявания от страна на Изпълнителите при необходимост.

- 7.7	Изграждане на среда за изпълнение на проекта

- Тази дисциплина се занимава с дейностите необходими за конфигуриране на процеса за проекта и изграждане на среда за изпълнение.

- Виж и т.18.2. Среда за изпълнение.

- 8. График за изпълнение

- 8.1 Фази за изпълнение за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4

- Дейностите по ОП ще бъдат разделени на следните фази: Планиране (Inception); Проектиране (Elaboration); Изграждане (Construction) и Внедряване (Transition).

- В рамките на фазата са обособени една или повече итерации. Изпълняваните дейности са свързани с определени отчетни продукти, които са представени в разделите за отделните обособени позиции.

- Планиране

- Основната цел на фаза Планиране е да дефинира обхвата на разработката. Необходимо е да се изградят също средата, която ще обслужва проекта, екипите за изпълнение на проекта, както и да започнат дейности по изграждане на модела на данните и бизнес модела.

- Проектиране

- Предназначението на фаза Проектиране е да продължи анализа на изискванията от фаза Планиране. Много важно е през тази фаза да се стабилизират в достатъчна степен изискванията и плановете, за да могат върху тях да стъпят основните дейности по дизайн и реализация по време на фаза Изграждане. Очаква се да бъде разработен и прототип за доказване реализируемост на продукта.

- Изграждане

- Основните цели при фаза Изграждане са разработката на софтуера и създаването на използваеми версии (алфа, бета и други тестови версии) в предвидените срокове и с необходимото качество. През тази фаза трябва да се приключи с дизайна, реализацията и алфа тестовете на цялата заявена функционалност с цел получаване на завършен продукт, годен за предаване на бъдещите му потребители. Извършва се тестване на база дефинираните критерии за оценка.

- Внедряване

- Основните цели на фаза Внедряване са:

- Провеждане на бета тестове за валидиране на системата от гледна точка на потребителските изисквания.

- Мигриране на стари данни, ако е необходимо.

- Специфични за етапа на внедряване дейности по инсталиране.

- Фини настройки като отстраняване на дефекти, подобряване на производителността и използваемостта на системата.

- Оценка на индикаторите за внедряване на база критериите за приемане на продукта.

- Получаване съгласие от Възложителя, че индикаторите за внедряване са изпълнени и съответстват на критериите за оценка.

- 8.2 Гаранционна поддръжка за разработения софтуер по ОП1, ОП2, ОП3, ОП4.

- Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка за период от минимум 12 месеца. Гаранционният период започва след приемане на фаза Внедряване от страна на Възложителя.

- При необходимост по време на гаранционния период ще бъдат осъществявани дейности по осигуряване експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя. Тези дейности ще се изпълняват в случай, че настъпят отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в Модела на дейностите и Спецификацията на допълнителните изисквания.

- Изпълнителят трябва да гарантира, че разработената система следва специфицираните технологии и най-добрите практики за софтуерно инженерство. Освен това изпълнителят трябва да гарантира, че разработената софтуерна система няма дефекти произтичащи от дизайна, реализацията, внедряването или други елементи на процеса за разработка.

- Гаранционната поддръжка не включва разработка на нова функционалност.

- Дейностите по време на гаранционния период включват поддръжка на работата на системата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

- Всички установени от Възложителя проблеми се разделят на три групи в зависимост от приоритета им: 1 - Сериозно влияние върху бизнес процесите, 2 - Съществено влияние върху бизнес процесите и 3 - Несъществено влияние върху бизнес процесите. Приоритетите на проблемите се определя от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

- Минималният обхват на поддръжката включва:

- Извършване на диагностика на регистриран проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите;

- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните системи, които са разработени в обхвата на проекта;

- Консултация за разрешаване на проблеми по предложената конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;

- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

- Експертна поддръжка на потребителите на софтуера по телефон и електронна поща в рамките на работното време (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден от седмицата).

- Актуализация на документацията на системата в резултат извършени действия в рамките на поддръжката и предаване на Възложителя.

- По време на гаранционния период изпълнителят трябва да използва уеб базирана система за регистриране и проследяване на дефектите, която да се ползва съвместно от представители на изпълнителя и Възложителя.

- Изпълнителят се задължава на всеки три месеца в рамките на гаранционния срок да извършва профилактика и проверка за нормалното функциониране на системата.

- При изтичане на гаранционния срок се предава актуализирана версия на програмния продукт и свързаните с него продукти, в които се отразени всички корективни дейности, извършени от изпълнителя за осигуряване оперативната ефективност на софтуера.

- Не се предвиждат допълнителни плащания за дейността през периода на гаранционна поддръжка. Сумите за тези дейности трябва да са включени в договорната сума.

- Описаните в тази точка дейности ще се използват като входна информация за подготовка на Процедура за гаранционно обслужване от изпълнителя.

- Взаимодействията с екипите на трети страни - външни доставчици на софтуерни или инфраструктурни компоненти от общата архитектура и услуги, по силата на съществуващи договори на МРРБ, както и на бъдещи такива се координират и контролират от Възложителя.

- Отчетни продукти

- Отчетните продукти са крайни или междинни продукти, които се използват в процеса на разработването на софтуер или са създадени в този процес.

- Отчетният продукт може да бъде модел, елемент на модел, документ или софтуер, включително отчетните продукти по етапи и фази и докладите за напредъка.

- 9.1 Списък на отчетните продукти

- Отчетните продукти по етапи и фази са описани отделно в разделите по обособени позиции.

- В таблицата по-долу е представен минимален набор от отчетни продукти за всяка ОП. В раздела за отделните ОП са описани етапите на тяхното развитие и предаване на Възложителя.

Съгласуван списък с отчетни продукти и описание на съдържанието им в съответствие с RUP ще бъдат заложени в Плана за разработка на софтуерния продукт, който ще бъде утвърден от Възложителя в края на фаза Планиране

| - N | - Заглавие | - Описание |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - План на проекта | - Планът представлява комплексен, интегриран продукт, в който е съсредоточена цялата информация, необходима за управлението на проекта. Планът се поддържа през целия период на изпълнение. |
| - 2. | - План за управление на качеството | - Планът дава подхода и процедурите за управление на качеството на продукта и процесите, включително прегледи, метрики за оценка за периода на разработка и за въвеждане в експлоатация. Планът се поддържа през целия период на изпълнение. |
| - 3. | - Списък на рисковете | - Структуриран списък на известните и реални рискове за проекта. Рисковете са подредени в низходящ ред на значимост и за всеки от тях са идентифицирани конкретни мерки за ограничаване на въздействието |
| - 4. | - План за итерация | - Включва всички дейности и резултати за конкретната итерация, които са дефинирани последователно във времето и са обвързани със съответните ресурси.Планът за итерация N се предава в края на итерация N-1. |
| - 5. | - Спецификация на функционалните изисквания | - Съдържа функционални изисквания към продукта. |
| - 6. | - Спецификация на допълнителните изисквания | - Спецификацията на допълнителните изисквания отразява тези изисквания към системата, които не са ясно дефинирани в отделните потребителски случаи на Модела на потребителските случаи. Тук се включват правни и нормативни изисквания, както и приложни стандарти. Необходимо е да се изведат характеристиките за качеството на системата, в това число изискванията по отношение на използваемост, надеждност, производителност и съпроводимост. Определят се и други изисквания, например по отношение на операционната система, работната среда и съвместимостта, както и ограниченията по отношение на дизайна. |
| - 7. | - Бизнес процеси | - Бизнес процеси описани в съответствие с разширения BPMN стандарт. |
| - 8. | - Модел на потребителските случаи | - Модел на потребителските случаи изготвен в съответствие с UML. |
| - 9. | - Инфраструктурен модел | - Моделът на инфраструктурата показва конфигурацията на обработващите възли в работни условия, комуникационните връзки между тези възли, както и заложените в тях инстанции на компонентите и обекти. - Включва инструменти, процеси, средства за автоматизация необходими за изпълнение на проекта. |
| - 10. | - Модел на данните | - Моделът на данните описва логическия и физически вид на постоянните (персистентни) данни в системата. Той включва и видовете поведения в базата данни, например записани процедури, активатори, ограничения и др. |
| - 11. | - Дизайн модел | - Дизайн моделът е обектен модел, който описва реализацията на потребителските случаи. Дизайн моделът е важен входен продукт за дейностите по реализация и тестване. |
| - 12. | - Софтуерна архитектура | - Софтуерната архитектура представя комплексен архитектурен изглед на системата, използвайки за целта редица различни архитектурни разрези, показващи отделни нейни аспекти. |
| - 13. | - Прототипи | - Прототипи за изследване на критичната функционалност и архитектурно значимите сценарии, включително документация за него - софтуерна архитектура, инфраструктурен модел, спецификация на функционалните изисквания. |
| - 14. | - Система | - Реализирани електронни услуги, готови за стартиране на тестове по приемане и въвеждане в експлоатация. |
| - 15. | - Модел на реализацията | - Генерирана документация на кода в съответствие с конвенцията за съответния програмен език. |
| - 16. | - План за тестване | - Планът за тестване определя подхода за разработване и изпълнение на тестовете, както и необходимите ресурси. |
| - 17. | - Тестов модел* | - Тестовият модел включва набор от тестови случаи, тестови процедури и тестови скриптове, както и описание на очакваните резултати от тестовете и на взаимовръзките помежду им. |
| - 18. | - Резултати от тестовете* | - Този продукт представлява архив от данни, получени при провеждането на тестовете. Използва се при изчисляването на различни ключови метрики на тестовете. - Резултатите от тестовете включват минимум: - - попълнени резултати от изпълнението на всички приложими към версията тестови случаи и сценарии, включително и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат на неуспешно изпълнение; - - логовете от изпълнените автоматизирани тестове; - - използваните тестови данни; - - Матрица на съответствието Потребителски случаи -Тестови случаи - Тестови сценарии с попълнени статистики от изпълнението на тестовете; - - Обобщени резултати от тестовете. - Резултатите от тестовете са придружени със Съпътстващите бележки (Release notes) за всяка версия на разработвания продукт. Съдържат описания за: - - планираната, но нереализирана функционалност; - - известните критични и важни дефекти; - - реализираната функционалност; - - отстранените дефекти. |
| - 19. | - Материали за потребителя и администратора* | - Материалите за потребителите съдържат: - - Инсталационни продукти - включват софтуера и документираните инструкции (и скриптове) за генериране на версии от програмния код, инсталация, конфигурация и миграция. - - Процедура за архивиране и възстановяване на системата след срив, бедствие или авария. - - Ръководство за потребителя и администратора. - - Материали за обучение. |
| - 20. | - Процедура за - гаранционно - обслужване | - Включва класификация на инцидентите, процедура за регистрация и обработка на инциденти, срокове за отстраняване на инцидентите от различните категории, процедури за ескалиране (придвижване до по-високи управленски нива) на инциденти, които не са отстранени в договорените срокове, метрики за измерване на качеството на гаранционното обслужване. |

- 9.2 Доклади за напредъка

- Докладите трябва да имат заглавна страница, която включва: име и номер на проекта, заглавие на доклада, отчетен период и дата на издаване, име на изпълнителя.

- 9.2.1 Месечни доклади

- Всеки изпълнител на ОП трябва да предоставя на Възложителя месечни доклади в края на всеки календарен месец по време на изпълнение на договора. Месечните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите по предварително изготвения и съгласуван график за изпълнение на обособената позиция, включително:

- Управленско резюме;

- За всяка дейност от обособената позиция:

- Описание на извършената работа по дейността. Където е приложимо се прилагат и резултати от измерването на метриките за разработка;

- Постигнати резултати, като се опишат чрез заложените и постигнатите индикатори;

- Възникнали проблеми, включително забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им (ако е приложимо);

- Актуализиран списък на рисковете;

- Актуализиран план за изпълнение на обособената позиция, ако има промяна в него;

- Действия по информация и публичност.

- Към месечните доклади е приложено копие (включително и електронно) на изготвената през месеца част от работата по ОП.

    - Окончателен доклад

- Всеки изпълнител на ОП трябва да изготви окончателен доклад в края на срока за изпълнение на  договора по съответната обособена позиция. Докладът трябва да съдържа:

- Управленско резюме;

- За всяка дейност от обособената позиция:

- Описание на извършената работа по дейността. Където е приложимо се прилагат и резултати от измерването на метриките за разработка;

- Постигнати резултати, като се опишат чрез заложените и постигнатите индикатори;

- Възникнали проблеми, включително забавяния или отлагане изпълнението на дейности, причини поради, които са възникнали и какви мерки са предприети за преодоляването им (ако е приложимо);

- Извлечени добри практики;

- Препоръки  за развитие  в  следпроектния  период,  включително  информация за бъдещата устойчивост;

- Действия по информация и публичност.

- Трябва да бъде направена и цялостна оценка на резултатите от обособената позиция, като се посочи и до каква степен са постигнати предвидените обща и специфични цели на обособената позиция.

    - Доклад за гаранционна поддръжка

- Изпълнителите трябва да изготвят доклад за гаранционна поддръжка в края на гаранционния период. Докладът се предава заедно с актуализирана версия на отчетните продукти. Докладът трябва да съдържа:

- Описание на извършената работа;

- Резултати от измерването на метриките за експлоатационния период;

- Възникнали проблеми и предприети мерки за преодоляването им;

- Идентифицирани рискове и предприети мерки;

- Действия по информация и публичност.

- 9.3 Предаване на отчетни продукти

- Отчетните продукти се изготвят на български език. Изпълнителят предава отчетните продукти на Възложителя в края на всяка итерация/ етап в един екземпляр на хартия и в един екземпляр на електронен носител, включително документи, модели, програмен и изпълним код. Заедно с отчетните продукти се представя опис, включително:

| Име | Описание | Директория | Име на файл | Брой страници |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <В съответствие с т.9.1 и т.9.2> | «Описание с 1 изречение на съдържанието на отчетния продукт> | <Име на папката, в която е/ са файловете/ под-папките за конкретния отчетен продукт> | <Път до име/ имена на файловете> | <Само за разпечатани материали> |

- 10 Управление на качеството

- Изпълнителите се задължават да включват всички дейности от цялостното управление на проекта, които определят политиката, целите и отговорностите по качеството и ги осъществяват чрез планиране на качеството, гарантиране на качеството, качествен контрол и подобряване на качеството в рамките на системата за качество.

- Изпълнителите се задължават да извършат следните дейности:

- Планиране на качеството - идентифициране на стандартите за качество за конкретния проект и начините за спазването им.

- Гарантиране на качеството - всички планирани и систематични действия в рамките на системата за качество, които дават увереност, че проектът ще отговаря на съответните стандарти. Ще се извършва в хода на целия проект.

- Качествен контрол - проследяване на конкретни резултати, за да се определи дали отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за отстраняване на причините за незадоволителните резултати. Ще се извършва в хода на целия проект. Резултатите включват както доставката на конкретен резултат/продукт, така и резултати от управлението на проекта.

- 10.1 Цели на качеството

- Целите на качеството се различават на база гледната точка на различните групи участници в процеса. Съществуват три различни гледни точки:

- Собственик на проекта - качеството е възможността на системата да функционира безотказно в съответствие с изискванията.

- Краен потребител - качеството означава, че системата отговаря на нуждите на потребителя, т.е. разработена е правилната система.

- Разработчик - качеството се отнася до начина, по който системата, т.е. техническото решение на бизнес проблем, е разработена правилно.

- Важно е средите за разработка и тестване да се изградят подобно на експлоатационната среда, за да може приложението да се провери възможно най-пълно и да работи както се очаква след внедряването му.

- 10.2 Преглед и приемане на работата

- 10.2.1 Общи положения

- Приемането на работата се извършва след преглед и/или приемателни тестове на доставен продукт от Възложителя или негови упълномощени представители. Резултатите от прегледа/тестовете се записват в оценителен доклад, в който се включва и становище относно приемане/ необходими корекции/ неприемане на работата.

- Работата се приема с двустранно подписан приемо-предавателен протокол от страна на Възложителя или негови представители и изпълнителя.

- Незначителни недостатъци, които не нарушават експлоатационните характеристики на доставен продукт, нито понижават функционалността му, не са основание за отказване на приемане. Те се описват в приемо-предавателния протокол.

- Не се предвижда едностранно съставяне и подписване на приемо-предавателен протокол от страна на изпълнителя, нито автоматично приемане.

- Посочените срокове за оценка от страна на Възложителя по-долу са индикативни.

- Процедури за приемане на отделни доставени продукти предстои да се изготвят от изпълнителя, съвместно с Възложителя, в рамките на планирането на работата в началото на изпълнението.

- 10.2.2 Преглед и приемане на итерация/ етап

| - № | - Какво | - Входна информация | - Описание | - Изходен резултат | - Кога | - Кой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Преглед на итерация/етап | - План на - итерацията/ етапа и всички други отчетни продукти за итерацията/ етапа | - Целта на прегледа е формално приемане на работата по итерацията/ етапа като завършена. | - Оценителен доклад1 (включва бележките на Възложителя). Докладът е предоставен на Изпълнителя | - До 15 - работни дни след предаване на отчетните продукти | - Възложител2 |
| - 2 | - Среща за обсъждане на бележките на Възложителя | - Оценителен доклад за итерация, който включва бележките на Възложителя. | - По време на срещата се преглеждат бележките, Изпълнителят изразява позицията си по тях, взима се съвместно решение за действие по всяка бележка. - Формулира се предложение по отношение приемане/ необходими корекции/ неприемане на итерацията. | - Оценителен доклад (включва бележките на Възложителя, позицията на Изпълнителя и съвместното решение по тях.) - Решение за приемане/ необходими корекции/ неприемане на итерация. - Проект на Протокол за итерация3 | - До 30 работни дни след предаване на отчетните продукти | - Възложител и Изпълнител |
| - 3 | - Подписване на Протокол за итерация | - Оценителен доклад за итерация, - Протокол за итерация | - В зависимост от резултатите от прегледа итерацията може да бъде приета без или със забележки или да не бъде приета. - Подписване на Протокол за итерация | - Подписан Протокол за итерация | - До 35 работни дни след предаване на отчетните продукти | - Възложител и Изпълнител |

- 10.2.3 Преглед и приемане на фаза

|  | - Какво | - Входна информация | - Описание | - Изходен резултат | - Кога | - Кой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Преглед на фаза | - План на фазата и всички други отчетни продукти за фазата | - Целта на прегледа е формално приемане на работата по фазата като завършена. | - Оценителен доклад4 (включва бележките на Възложителя). Докладът е предоставен на Изпълнителя | - До 15 работни дни след предаване на отчетните продукти | - Възложител5 |
| - 2 | - Среща за обсъждане на бележките на Възложителя | - Оценителен доклад за фаза, който включва бележките на Възложителя. | - По време на срещата се преглеждат бележките, - Изпълнителят изразява позицията си по тях, взима се съвместно решение за действие по всяка бележка. - Формулира се предложение по отношение приемане/ необходими корекции/ неприемане на фазата. | - Оценителен доклад (включва бележките на Възложителя, позицията на Изпълнителя и съвместното решение по тях.) - Решение за приемане/ необходими корекции/ неприемане на фаза. - Проект на Протокол за фаза | - До 30 работни дни след предаване на отчетните продукти | - Възложител и Изпълнител |
| - 3 | - Подписване на Протокол за фаза | - Оценителен доклад за фаза, - Протокол за фаза | - В зависимост от резултатите от прегледа може да бъде взето следното решение: - - Приемане на фазата, ако са изпълнени очакванията. Проектът може да продължи със следващата фаза. - - Има необходимост да бъдат изпълнени определени - корективни действия, но проектът може да продължи със следващата фаза, - - Фазата не се приема, тъй като не са постигнати целите на фазата. В този случай се планира следваща итерация. - Подписване на Протокол за фаза. | - Подписан Протокол за фаза | - До 35 работни дни след предаване на отчетните продукти | - Възложител и Изпълнител |

- 10.2.4 Преглед и окончателно приемане на ОП

|  | - Какво | - Входна информация | - Описание | - Изходен резултат | - Кога | - Кой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Окончателно приемане - на ОП | - Протоколи за приемане на всички етапи/ фази, - Оценителни доклади, - Проект на протокол за приемане на ОП. | - В зависимост от резултатите от прегледа може да бъде взето следното решение: - - Приемане на ОП без забележки. - - ОП не се приема. Определя се срок за изпълнение на определените корективни действия. | - Подписан Протокол за приемане на - ОП. | - Заедно с подписването на протокол за приемане на последната фаза/ етап от изпълнението - на ОП. | - Възложител и Изпълнител |

10.2.5 Преглед и следгаранционно приемане на ОП

Стъпки 1 и 2 по преглед и следгаранционно приемане са тези описани в т.10.2.2 по-горе за итерация

|  | - Какво | - Входна информация | - Описание | - Изходен резултат | - Кога | - Кой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - Следгаранционно приемане на проекта | Оценителен доклад за гаранционния период - Проект на протокол за следгаранционно приемане на ОП | В зависимост от резултатите от прегледа може да бъде взето следното решение: - Приемане на проекта без забележки. - Проектът не се приема. Определя се срок за изпълнение на определените корективни действия. | Подписан Протокол за следгаранционно приемане на ОП. | До 35 работни дни след предаване на отчетните продукти | Възложител и Изпълнител |

- 10.2.6 Нерегулярни прегледи

| - Какво | - Входна информация | - Описание | - Изходен резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Други прегледи | - По договорка между Възложителя и изпълнителя | - Периодични нерегулярни прегледи се извършват при възникнала необходимост, като целите и входната информация се дефинират съгласно конкретната възникнала ситуация. | - Протокол от преглед |

  - Метрики за контрол на качеството

- 10.3.1 Процес на разработка

- Препоръчва се да се използва следния минимален набор от метрики за процеса.

- Този набор от метрики ще се използва като входна информация за дейностите по планиране на качеството в рамките на фаза Планиране по проекта, когато Изпълнителят следва да предложи пълния набор от метрики, които ще се използват при реализацията на проекта.

- Спечелена стойност

- Анализът на спечелената стойност е най-често използваният начин за измерване на напредъка. Използва се за ревизия на планираните график и бюджет за оставащата част от проекта и/или за да се идентифицира нуждата от промяна на обхвата на проекта.

- Тенденция на грешките

- Следенето на отворени и затворени грешки дава обща представа за това, дали има натрупана много незавършена работа по отстраняване на грешки и колко бързо се затварят грешките. Използва се, за да подпомогне планирането на усилието необходимо за отстраняване на грешките

- След като се събере достатъчно информация на база първоначалните версии на приложението, статистиката за грешките може да бъде анализирана, за да се предвиди очаквания брой грешки за следващи версии на продукта. Данните за грешки ще подпомогнат идентифицирането на области, в които е нужно подобрение.

- Тенденция на напредъка на тестването

- Тенденцията при напредък на тестването се следи, като се наблюдават планирани / изпълнени тестови случаи. Използва се, за да се определи какво количество функционалност е завършена в действителност.

    - Експлоатационен период

- Този набор от метрики ще се използва като входна информация за дейностите по планиране на качеството на гаранционния период в рамките на фаза Внедряване по проекта, когато Изпълнителят следва да предложи пълния набор от метрики, които ще се използват през гаранционния период.

- Посочените по-долу характеристики на качеството следва да бъдат заложени в споразумението за ниво на услугата по време на гаранционния период, като се посочат конкретни количествени критерии.

- Наличност на системата

- Определение: степен на наличие на дадена услуга за ползване от потребител.

- Индикатор: Относително наличие на приложението като процент от очакваното наличие

- (А).

- Техника за измерване:

- Определете периода на функциониране на приложението;

- Определете очакваните часове на наличие по време на периода на функциониране на системата (В);

- Измерете времето в часове, през което приложението не е налично (С);

- Изчислете относителното наличие по формулата: А = (В-С) / В х 100%.

- Индикатор: Въздействие върху наличието на системата на база брой потребители, които няма да имат възможност да работят със системата (D).

- Техника за измерване:

- Определете броя потребители (E);

- Измерете броя потребители, които не са могли да използват приложението (F);

- Изчислете въздействието върху наличието на системата по формулата: D = F / E х

- 100%.

- Индикатор: Неналичие на системата като абсолютна стойност, изчислена на база средно време за възстановяване.

- Техника за измерване:

- Измерете времето за възстановяване за специфично отпадане на приложението;

- Бройте отпаданията на системата;

- Изчислете броя на отпаданията на приложението със специфичен диапазон на време за възстановяване;

- Класифицирайте отпаданията на системата като брой спирания на работата с време за възстановяване в определен диапазон.

- Възстановимост

- Определение: скоростта, с която едно приложение може да бъде възстановено след отпадане.

- Индикатор: Средно време за възстановяване (G). Техника за измерване:

- Измерете времето за възстановяване след всяко отпадане на приложението (H);

- Бройте отпаданията на системата, за които е било необходимо възстановяване (I);

- Изчислете средното време за възстановяване по формулата: G = ∑ Н / I.

- Ресурси за изпълнение на проекта

  - Екипи за изпълнение

- За гарантиране на качественото изпълнение на възложените им задължения по съответната обособена позиция изпълнителите следва да осигурят екипи със съответните квалификация и опит. Всеки екип следва да включва ръководител на проекта, ключови и неключови експерти, които трябва да отговарят на изискванията по съответните обособени позиции.

- 11.2 Среда за изпълнение

- Изпълнителят следва да разполага с офис на територията на Република България с цел ефективно взаимодействие с Възложителя.

- Изпълнителят трябва да осигури експертите с необходимите съоръжения и поддръжка.

- Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата техническа среда, в това число специализирано компютърно оборудване, системен и приложен софтуер и инструменти за разработка и тестване за целите на изпълнението на дейностите по проекта.

- Изпълнителят има ангажимент да създаде за периода на изпълнение на проекта среди, които да позволят разработването и тестването в пред експлоатационни условия на разработения софтуер, както и да осигури достъп на Възложителя до тези среди за целите на изпълнение на проекта.

- Възложителят има ангажимент да осигури за разработените системи експлоатационна среда, която има характеристики, позволяващи пускането на разработения от изпълнителя софтуер в експлоатация.

- За уеднаквяване на управлението на няколкото стартирали проекти, продуктите за управление на проекта и управление на качеството по всички обособени позиции ще бъдат избрани от Възложителя и ще бъдат инсталирани в МРРБ.

- Изпълнителят трябва да извърши анализ на текущото състояние на инфраструктурата на Възложителя и като вземе под внимание прогнозите на Възложителя за нарастване на потребителите на системата да изготви и предаде до края на фаза Проектиране (Elaboration) прогнозен график за увеличаване на изчислителната мощност на инфраструктурата на Възложителя в следпроектния период и списък с необходимите за закупуване хардуер и софтуерни лицензи, които да удовлетворят изпълнението на този график.

- Място на изпълнение

- Поръчката ще бъде изпълнявана основно в офис на изпълнителя, който следва да бъде с приемлив стандарт и достатъчно работно пространство за всеки експерт.

- При необходимост, представители на изпълнителя ще участват в работни срещи и други мероприятия, които ще се провеждат в офис на Възложителя.

- Обученията ще бъдат проведени на територията на гр. София.

- Инсталациите ще бъдат извършени на сървъри и друга техническа инфраструктура на Възложителя на територията на гр. София.

- Обучение

- Обучението е предназначено за два типа аудитория: потребители на системата и системни администратори.

- Изисквания към обучението:

- Обучението да се извърши по предварително съгласуван с Възложителя график. Графикът се изготвя от изпълнителя. Възложителят предоставя списък на персонала за обучение преди започването на обучението и отговаря за разпределение на предвидените за обучение служители съобразно графика.

- Обучението включва семинарна и практическа част. Практическите обучения ще извършват като се използват внедрени софтуерните продукти.

- Обучението трябва да бъде проведено в оборудвана учебна зала осигурена от изпълнителя. Учебната зала трябва да разполага с компютъризирани работни места за всеки от участниците.

- На всеки обучаван се осигурява комплект учебни материали за провеждане на обучението: ръководства, презентации, филми/копия на екрани на системата, пояснения и препратки към документацията, тест, практически задачи. Материалите ще бъдат предоставени на хартиен и в електронен вид.

- В края на всеки курс всеки участник попълва предоставена от изпълнителя анкетна карта за качеството на предоставените материали, стила на лектора, разбираемостта на материалите и т.н.

- Изпълнителят води присъствени списъци от обученията с подписи на всеки от участниците за всеки ден от обучението.

- След приключване на обучението изпълнителят изготвя отчет, включващ събраните резултати от въпросниците, присъствени списъци, анализ на постигането на целите на обучението.

- 14 Сертифициране на АИС и подготовка на заявления за вписване в РОС

- Забележка: Тази точка не се отнася за ОП1, ОП2.

  - Сертифициране на АИС

- 14.1.1 Описание на дейността

- Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка сертифициране на информационната система, нейни компоненти и приложения преди внедряването за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, съгласно чл. 103 и чл. 104 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

- На сертификация за оперативна съвместимост и информационна сигурност подлежат АИС, приложения в състава на АИС, приложения за визуализация, редактиране и проверка, които са необходими за реализация на посочената в ОП 3, ОП 4 функционалност, които не са вече сертифицирани.

- Сертификацията на АИС, компоненти на АИС и приложения трябва да се осигури без да се предвиждат допълнителни разходи за Възложителя, включително за новосъздадена функционалност, която се изисква за нуждите на сертификацията.

    - Очаквани резултати

- Сертифицирана АИС или компоненти на АИС, сертифицирани приложения за редактиране или визуализация на електронни документи и за по проверка на електронни документи за съответствие с регистрацията им в регистъра на информационните обекти.

- 14.2 Подготовка на заявления за вписване на информационните обекти и електронните услуги в регистрите за оперативна съвместимост

- 14.2.1 Описание на дейността

- Настоящите заявления са за извършване на вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги. Вписват се един или повече от следните обекти:

- в регистъра на регистрите и данните: набор от данни, вид обстоятелство, унифицирани данни, унифициран етап, пакети от данни, лица по чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ;

- в регистъра на информационните обекти: термин, номенклатура, стойност, сегмент, документ;

- в регистъра на електронните услуги: първична услуга, комплексна услуга.

- Вписването на информационните обекти за документ, съответстващия му сегмент и всички съставни информационни обекти е предпоставка за сертификацията на приложенията за редактиране и визуализация на електронни документи и на приложения за проверка за съответствието им с вписваното за тях в Регистъра на информационните обекти.

- Административната услуга се заявява от административните органи, от лицата, осъществяващи публични функции и от организациите, предоставящи обществени услуги пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Към заявлението за всеки обект, подлежащ на вписване в един от изброените регистри, се прилага съответното приложение от образец, публикуван на страницата на МТИТС на адрес:.http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=454

- Броят на всеки вид приложение се попълва с цел контрол, а приложенията към заявлението се номерират с пореден номер.

- В образеца на заявлението със знак * са посочени задължителните за попълване полета при първоначално вписване на информационен обект или електронна услуга.

- Правно основание

- Вписването в регистрите се извършва в съответствие с Наредбата за регистрите на информационните обекти на електронните услуги (Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008 г.) и на Инструкция № 5 от 21 юли 2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните, издадена от министъра на държавната администрация и административната реформа.

- Производство по предоставяне на административната услуга

- Вписването в регистрите се извършва чрез въвеждане на данни за вписваните обстоятелства в базата от данни на регистрите. Регистърът на регистрите и данните, регистърът на информационните обекти и регистърът на електронните услуги са публични регистри. Те са достъпни чрез Интернет на адрес: http://www.egov.bg/ereg-public/

- Наредбата за електронните административни услуги урежда общите изисквания за предоставяне на електронни административни услуги. За да включи услугите си в интеграционната среда на електронното управление администрацията трябва да изпълни следните основни стъпки:

- Да провери в Регистъра на информационните обекти наличието на такива, които ще се използват от електронната услуга.

- В случай че бъдат открити такива те трябва да бъдат използвани при разработката на съответната електронна услуга.

- Да попълни заявление за вписване на електронни документи (с включените в тях съставляващи ги информационни обекти) и да го подаде до Съвета по вписванията чрез министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тези обекти се дефинират по време на анализа за реализация на електронни услуги.

- 4.	Разработване и сертификация на приложение за визуализация и редактиране на
електронните документите по т. 3.

- 5.	Да попълни заявление за вписване на електронните услуги и да го подаде до Съвета по
вписванията чрез министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Изпълнителя се задължава да подпомогне или изпълни заедно с Възложителя стъпките посочени по-горе във връзка с вписването на информационни обекти и услуги в регистрите за оперативна съвместимост.

- Според Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи администрациите се включват към ЕСОЕД чрез своите административни информационни системи (АИС). Една администрация може да се включи към ЕСОЕД посредством няколко регистрации за една своя АИС или с повече от една АИС, ако поддържа такива. За да бъде реализирано включване съобразно правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност, е необходимо да бъдат изпълнени следните основни стъпки:

- Да използва сертифицирано програмно приложение за визуализация и редакция на електронните документи вписани в Регистъра на информационните обекти;

- Да изтегли от уеб-сайта на МТИТС, да инсталира и да конфигурира Комуникационен клиент, защото връзката между АИС и Комуникационния сървър се осъществява единствено през приложението, наречено Комуникационен Клиент (КК).

- Да попълни и внесе в МТИТС Заявление за вписване на нов участник в списъка на участниците в единната среда за обмен на електронни документи.

- Да получи уведомление от МТИТС за включване в списъка на участниците с уникален регистров идентификатор.

- Да заяви и получи от МТИТС валиден цифров сертификат (публичен ключ), съгласно политиките на унифицираната система за достъп до инфраструктура за публичен ключ (PKI) на електронното правителство.

- Да осъществи VPN-връзка с ЕСОЕД, за което да получи потребителско име и парола.

- Изпълнителят подпомага или изпълнява заедно с Възложителя стъпките посочени по-горе във връзка с вписването на информационни обекти и услуги в регистрите за оперативна съвместимост, както и във връзка с вписването на списъка на участниците в ЕСОЕД.

- Изпълнителят следва да осигури за своя сметка извършване на тестове за технологичната готовност на разработването от него АИС да се включат в ЕСОЕД, като част от производството по вписване на участниците в ЕСОЕД по реда на чл. 33, т.6. от Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи.

- 14.2.2 Очаквани резултати

- Подготвени заявления за вписване и приложения за вписване на електронните административни услуги, унифицираните данни и информационни обекти, свързани с тях.

- Изисквания за публичност и информация

- 15.1 Изисквания към печатните материали

- Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на ОПАК: www.opac.government.bg Всички документи и материали трябва да съдържат:

- логото и слогана на ЕСФ;

- логото и слогана на ОПАК;

- флага на ЕС (препоръчително). Поставя се задължително, когато българският национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг;

името на проекта, който се изпълнява: „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”;

- името на оперативната програма, изписано изцяло - Оперативна програма "Административен капацитет";

- изречението "Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България";

- Интернет страница на ОПАК - www.opac.government.bg.

- За информация, разпространявана по електронен път описаните принципи се прилагат аналогично.

  - Изисквания относно публични прояви

- Изискване към участника определен за изпълнител, е изрично да оповестява в рамките на публични събития, че те се изпълняват по проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Административен капацитет".

- Работните помещения, в които се провеждат публични събития също трябва да се обозначат подходящо. За тази цел ще бъдат изработени рекламни материали, в рамките на дейностите за публичност и информация.