ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Със Заповед №  РД 02-14-1532/18.07.2011 г на Ръководителя на УО на ОПРР са одобрени Изискванията за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Като конкретен бенефициент е определена дирекция „Жилищна политика” (ДЖП) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В това си качество ДЖП отговаря за изпълнението на проекта в съответствие с действащата европейска и национална нормативна уредба в това число и нормативната база, касаеща усвояването на СКФ, а така също и специфичните изисквания на Управляващия орган на ОПРР. За изпълнението на дейностите по схемата ДЖП ще ползва техническа подкрепа и консултации в рамките на Приоритетна ос 5 на ОПРР „Техническа помощ”.

С изпълнениета на настоящата поръчка се цели да се подпомогне дирекция „Жилищна политика” за ефективно изпълнение на задълженията й на конкретен бенефициент по схема за БФП BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.  Специфичната цел на поръчката е да се осигури ефективното функциониране на специално създаденото  Интегрирано звено за изпълнение на проекта по отношение на техническо и финансово администриране на изпълнението на дейностите по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по гореспоменатата схема.

Конкретните дейности, които Изпълнителят на обществената поръчка ще извърши са следните:

- Дейност 1: Упражняване на текущ контрол върху прилагането на правилата и указанията за работата от страна на Проектните мениджъри на етапа на идентифицирането на сгради и оценката на допустимост, както и по отношение на комуникацията им със ССО/СС (собствениците на самостоятелен обект/ сдружения на собствениците) по време на изпълнение и отчитане на проекта;

- Дейност 2: Оказване на подкрепа за осигуряване на широкомащабна кампания по проекта “Енергийно обновяване на българските домове”;

- Дейност 3:  Оценка и одобрение на заявленията за обновяване на жилищната сграда, подадени от страна  на ССО/СС;

- Дейност 4: Подготвителни дейности за възлагане на дейности по НВМОП и ЗОП, необходими за изпълнение на проекта;

- Дейност 5: Координация и взаимодействие с всички изпълнители по проекта – Проектни мениджъри, Фонд мениджър, Изпълнители на строителни и монтажни работи, на технически и работни проекти, оценка на съответствието, строителен и авторски надзор и др.;

- Дейност 6: Извършване на документални проверки, свързани с верифициране на разходите, за които са постъпили искания за плащане от всички изпълнители;

- Дейност 7: Извършване на проверки на място по отношение на изпълняваните договори за СМР;

- Дейност 8: Осигуряване на добро изпълнение и планиране на дейностите по проект „Енергийно обновяване на българските домове”;

- Дейност 9: Изготвяне на технически и финансови доклади в съответствие с изискванията на УО на ОПРР, искания за авансови, междинни и окончателни плащания;

- Дейност 10: Администриране на системата за оценка и управление на риска, управление на конфликти;

- Дейност 11: Администриране на процедурата за докладване на нередности;

- Дейност 12: Поддържане на система за документооборот и съхраняване на документацията (поддържане на одитна пътека) от всички участници в проекта, обхващаща всички технически и финансови аспекти на проекта, в това число актуализиране на базата данни;

Техническата спецификация съдържа подробна информация за същността на поръчката.