| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC/IBAN: |  |
| ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за връзка: |  |
| Е -mail: |  |

До

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

гр. София

ул. «Св.Св. Кирил и Методий» 17-19

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | Строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”. |
| --- | --- |
| Идентификационен номер на поръчката: | 09-12-107 |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и представяме на вашето внимание:

1. Срок* за завършване на СМР на обекта е равен на срока за изпълнение на подобекта с най-голяма продължителност, в съответствие с График за изпълнение на СМР,  считано от датата на подписване на договора  до подписване на  Констативен акт обр. 15, но не повече от дванадесет месеца.

В съответствие с графика за изпълнение на СМР предлагаме следните срокове:

- Срок  за изпълнение на  подобекта с най-голяма продължителност (критичен подобект)  - …………………. календарни дни.

- Сумарна продължителност на всички подобекти - ………………  календарни дни

- От представения от участника линеен график се събира времетраенето на всички 5 подобекта – сумарна продължителност  /календарни дни/.

* В общия срок участника трябва да предвиди и технологично време за подготовка на площадката и подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) след датата на сключване на договора. Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния график.

В съответствие със сроковете за изпълнение на дейностите от линейния график, участникът попълва следната таблица:

| Подобекти | Подготвителна фаза | СМР (от акт-образец 2 до акт- образец 15) | Обща продължителност на подобекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | календарни дни | календарни дни | календарни дни |
| Подобект /етап/ І |  |  |  |
| Подобект /етап/ ІІ |  |  |  |
| Подобект /етап/ ІІІ |  |  |  |
| Подобект/етап/ ІV |  |  |  |
| Подобект /етап/ V |  |  |  |
| Общо за обекта | - | - |  |

2. Строително – монтажните работи, ще извършим съгласно изготвената Строителна програма, неразделна част от настоящето предложение / не повече от пет страници/.

(„строителна програма” означава съответстваща на Графика за изпълнение на СМР, Програма на Изпълнителя за изпълнение на СМР, в която са описани: организация на  строителството и строителната площадка, план за работа с разпределение на техническиоте ресурсите / механизация и оборудване/ и работната сила, координация между звената, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с представения Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Предложени мерки за опазване на околната среда, съобразени със спецификата и местоположението на обекта. Изчерпателна информация за основните материалите. Организацията на гаранционното поддържане на Строежа – време за реакция, аварийни екипи и др.).

- 3.   Линеен график за изпълнение на СМР. Линейния график включва всички дейности, които трябва да бъдат извършени за подготовката и съвместното изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за всички етапи (подобекти) на строителството съгласно всички части на изготвения технически проект, необходими за нормалното изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

- 4.   Диаграма на работната ръка.

- Диаграма на механизацията.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и  монтажни работи.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |