Развитие на система за гражданска регистрация и административно обслужване - изграждане и интегриране на регистър на актовете за смърт на национално равнище

ТехниЧЕСКО задание

МРРБ

София, Март, 2009 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	Въведение	3

I.1.	Кратки сведения за Единната Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението (ЕСГРАОН).	5

II.	ЦЕЛ И ОБХВАТ НА НРАС В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА	8

III.	НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА НРАС в ИС на ГРАО	8

IV.	Програмни ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НРАС в ИС на ГРАО	9

IV.1.	Изграждане на автоматизиран регистър на актовете за смърт на национално ниво	9

IV.2.	Интегриране на регистъра на актовете за смърт на национално ниво в досегашната технология на функциониране на ИС на ГРАО	10

V.	ОРГАНИЗАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИС НА ГРАО	11

V.1.	Организационна структура на информационната система на ГРАО	11

V.2.	Информационна структура на информационната система на ГРАО	12

V.3.	Хардуерна среда, системен софтуер и комуникационна инфраструктура	15

VI.	Фази на проекта	17

VII.	Очаквани резултати от цялостната реализация на проекта	18

VIII.	ФУНКЦИонални изисквания	19

VIII.1.	Общи функционални изисквания	19

VIII.2.	Други необходими функции	21

VIII.3.	Изграждане на автоматизиран регистър на актовете за смърт на национално ниво	22

VIII.4.	Интегриране на регистъра на актовете за смърт на национално ниво в досегашната технология на функциониране на ИС на ГРАО	23

# Въведение

Целта на „Техническото задание” е да дефинира изискванията, на които трябва да отговаря националния регистър на актовете за смърт (НРАС). Реализацията на НРАС ще доведе до значително подобряване на информационната система за гражданска регистрация като ще разшири нейни	я обхват с още един от основните регистри по гражданско състояние – регистъра за смърт.

В общинските администрации се поддържат четири основни регистри по гражданско състояние – регистър на актовете за раждане, за брак, за смърт и регистър за населението. Изградената и функционираща Национална база данни „Население” към настоящия момент включва в себе си национален електронен еквивалент на регистъра за населението (картотечния регистър) и Националния Регистъра на Актовете за Раждане (НРАР). Поредната стъпка в развитието на системата е изграждането и интегрирането на  НРАС.

В резултат на проведен анализ се определи следният набор от дейности, които трябва да се изпълнят, за да се постигнат изискваните резултати при разработването на НРАС:

- изготвяне на проект

- моделиране на дейността

- изисквания

- анализ и дизайн

- реализация

- тестване

- внедряване

В допълнение към специфичните дейности на проектиране и разработване трябва да се вземат предвид следните допълнителни задачи при всеки проект:

- управление на промени в първоначалните изисквания и конфигурации на допълненията и измененията

- управление на проекта

- обкръжение

Всичките тези дейности се реализират в рамките на контролирани итерации, които са внимателно планирани в първоначалния етап на работа и оценени в края на тяхното изпълнение на базата на резултатите, получени от тях:

За изграждане на интеграционна платформа, която да отговаря на поставените изисквания, разработките трябва да са съвместими или да съдържат следните характеристики:

- Използване на архитектурата на отворените системи

- Широко прилагане на стандартите за операционни системи, бази от данни, комуникации и потребителски интерфейс

- Лесно администриране и опериране

- Интеграционен интерфейс

- Ефективно използване на наличния хардуер

- Гъвкавост в отговор на променящите се бизнес изисквания.

- Клиент/Сървър архитектура или WEB

- Висока производителност и надеждност

- Консистентност на данните, защита на данните

- Мащабируемост и гъвкавост, разширяемост и преносимост

- Графичен потребителски интерфейс

- Използване на модерни технологии за системен анализ и проектиране

- Използване на СУБД за проекта

- Пълна информационна и програмна съвместимост със съществуващите приложни програмни комплекси

- Осигуряване на информация за взимане на решение

Разработката на приложния софтуер е необходимо да следва схемата на разработка, групирана по фази, както следва:

- Предварителна фаза, в която се осъществяват по-голямата част от анализа на изискванията

- Проектна фаза, в която се дефинират цялостния дизаин на проекта, входни и изходни данни, описание на процесите, функционални характеристики и др.

- Фаза на уточняване, в която се осъществява голяма част от техническия анализ и дизайн

- Фаза на конструиране, в която се осъществява цялото програмиране и технически тестове

- Фаза на прехвърляне, в която се осъществяват всички дейности по интегрирането и внедряването, тестването за приемане и обучение

При прехвърлянето се отчита спазването на следната утвърдена функционалност:

- Доставка на разработените модули

- Тестване на компоненти

- Подготвяне на местата за инсталиране

- Обучение

- Внедряване

- Интегрирано тестване

- Приемане на място

Настоящето техническо задание следва да изясни в максимална степен основни въпроси, относно естеството на проблема, които могат да се структурират по следния начин:

- Цел и обхвата на НРАС

- Нормативните изисквания към системата

- Ресурсна осигуреност на системата

- Изискванията към НРАС от страна на МРРБ

- Организационна и информационна структура на ИС на ГРАО

- Функции на НРАС

Всички допълнително възникнали въпроси могат да се изясняват в етапите на проектиране и реализация.

## Кратки сведения за Единната Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението (ЕСГРАОН).

С постановление № 15/11.03.1977 г. в страната се внедрява Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението(ЕСГРАОН) за изграждането на нов регистър на населението, състоящ се от лични регистрационни картони (ЛРК) за всяко лице поотделно. В тях се вписват данни за лицата, произтичащи от актовете по гражданско състояние, адресна регистрация, семейно положение и роднини до втора съребрена линия. Този подход за събиране на информацията за лицата в един документ е продиктуван от необходимостта за улесняване на административното обслужване на лицата. Едновременно с изграждането на регистъра за населението на хартиен носител се изгражда и в електронен вариант. С това се поставя началото на формиране на автоматизирани информационни фондове (АИФ) на ЕСГРАОН. Предвид целите, които са поставени през 1977 г. АИФ съдържат данни от регистъра за населението, а от регистъра по гражданско състояние само идентификаторите на актовете – номер, дата и място на издаване.

През 1999 г. се прие Закона за гражданската регистрация (ЗГР) (ДВ67/27.07.1999 г., изм. ДВ, бр. 96/29.10.2004 г.) в който са регламентирани регистри по гражданско състояние, в които се вписват събитията раждане, брак и смърт и регистъра на населението. През 2000 г. бе разработено ново програмно осигуряване, в което залегнаха разпоредбите на новоприетия ЗГР. През следващите години информационната система е усъвършенствана, направени са редица важни допълнения, но по същество не е изменяна. През изтеклите 9 години се обработиха значителен обем данни за регистрите по гражданско състояние.

Автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН осигуряват регистрирането, съхраняването и поддържането в актуално състояние на данните за гражданската регистрация. Действащата информационна система на ЕСГРАОН съдържа изцяло изграден електронен регистър на населението, а по отношение на регистрите на актове за гражданско състояние е изградена система, включваща частични данни за събитията раждане, брак и смърт само за лица, които имат ЕГН. През 2008 година се изгради и през 2009 г. започна функционирането на национален регистър на актовете за раждане (НРАР). За първите два месеца на 2009 година в НРАР се въведоха над 10000 акта за раждане, като регистъра е напълно интегриран и по същество е част от автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН на национално ниво.

Все по-бързото развитието на комуникационната инфраструктура в страната предоставя нови възможности за поддържане, съхранение и обработка на данните в информационната система на ЕСГРАОН. През последните години се приеха редица нови нормативни документи, регламентиращи процеса на електронен обмен на данни. Освен това са в ход проекти за нова нормативна база по отношение на семейно-правните отношения – нов Семеен кодекс.

От друга страна развитието на технологиите и комуникациите предостави качествено нови възможности за извършване на административно обслужване.

Основен нормативен документ в тази област е Законът за електронното управление(ЗЕУ) (ДВ, бр. 46/12.06.2007 г.), в сила от 13.06.2008 г. В него се регламентират редът за предоставяне на данни по служебен път чрез електронни средства между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги. Този регламент е предпоставка за качествено ново административно обслужване, облекчаващо гражданите и значително съкращава сроковете за извършване на услуги.

По смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗЕУ МРРБ е първичен администратор на лични данни за гражданите и съгласно чл. 3 и чл. 40 от същия закон е задължен да предоставя вътрешни електронни услуги на граждани и организации.

От направения по-горе преглед на възникването и развитието на информационната система на ЕСГРАОН и новата нормативна уредба се налага необходимостта да продължи преструктурирането на информационната система на ЕСГРАОН в частта регистри на актове за гражданско състояние.

Основното изискване за разработката на нова структура на регистъра от актове за гражданско състояние е да се създаде възможност за извършване на електронно обслужване, което е приоритет за държавата като се предвиди използването на наличните данни и допълването им.

Регистрите по гражданско състояние се създават в общините и кметствата по място на възникване на събитията раждане, брак или смърт и се отразяват в АИФ на ЕСГРАОН. В сега изградените бази данни на национално ниво не са обхванати пълните данни от актовете за смърт и брак, а само тази част, която се включва в регистъра на населението. За осъществяване на разпоредбите на Закона за електронното управление следва да се включат пълния обем на данните, съдържащи се в актовете по гражданско състояние, което е предпоставка за извършване на административно обслужване по електронен път.

Регистрите на актове за гражданско състояние се състоят от:

- актове за раждане;

- актове за граждански брак;

- актове за смърт.

В някои от общините на държавата на локално ниво са създадени предпоставки за изграждане и функциониране на електронни еталони на регистрите по гражданско състояние.

За да се обезпечи изграждането на електронни регистри на национално ниво е необходимо общините да изпращат информацията от електронните регистри на актове за смърт на локално ниво към НБД във формат, определен от ГД “ГРАО”;

# ЦЕЛ И ОБХВАТ НА НРАС В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

Разширяването и усъвършенстването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване, които са обект на настоящото ТЗ са:

- Изграждане на автоматизиран регистър на актовете за смърт на национално ниво

- Интегриране на регистъра на актовете за смърт на национално ниво в досегашната технология на функциониране на ИС на ГРАО

Главните цели са:

  - Привеждане на информационната система на ЕСГРАОН в съответствие с нормативната уредба

  - Създаване на пълен електронен еквивалент на регистър на актове за смърт;

  - Създаване на възможност за извършване на електронно административно обслужване от регистъра на актове за смърт;

  - Постигане на персонализация на отговорностите по създаването и поддържането на регистъра на актове за смърт.

Промените ще обхванат всички нива на системата ЕСГРАОН – общинско, териториално и централно, държавните и общински органи, техните звена, тяхната работа с документи по ЕСГРАОН и други данни, свързани с изпълнението и използвани по повод на компетенциите на съответните администрации по отношение на експлоатацията и поддържането на ЕСГРАОН.

Необходимо е разработките да допълват спецификата на функциите на съответните нива на държавната администрация. Те ще подпомагат потребителите на ИС на ГРАО като цяло, да изпълняват специфични задачи, осигуряващи по-добра автоматизация и изпълнението на процесите по гражданска регистрация и административно и информационно обслужване на гражданите, държавната администрация и юридическите лица в Р България.

# НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА НРАС в ИС на ГРАО

НРАС следва да се основава на следните нормативни документи, регламентиращи правата и задълженията на държавните органи и органите по местно самоуправление при дейностите им, свързани с гражданската регистрация и състояние и ангажиментите им по функционирането на ЕСГРАОН:

- Конституция на Република България.

- Семеен кодекс.

- Закон за гражданската регистрация.

- Закон за българско гражданство.

- Кодекс за международно частно право.

- Закон за лицата и семейството.

- Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Закон за защита на личните данни.

- Закон за убежището и бежанците.

- Закон за чужденците в РБ.

- Закон за българските документи за самоличност.

- Закон за електронния документ и електронния подпис

- Закон за електронното управление

- Инструкция №1 за прилагане на чл. 19А от ЗГР.

- Закон за интелектуалната собственост и др.

- Наредба № 1 за минималното ниво на техническите и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

# Програмни ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НРАС в ИС на ГРАО

Към приложния софтуер, обект на настоящото задание се поставят следните програмни изисквания:

## Изграждане на автоматизиран регистър на актовете за смърт на национално ниво

Разработвания софтуер е необходимо да функционира върху хардуерна платформа от Intel х86 базирани сървъри, използващи дискова подсистема HP EVA 4100. Системните програмни средства за управление на базата данни са Microsoft SQL Server 2005/2008. Операционната система е Windows Server 2003 Standard Edition SP2. Развойните средства, с които е необходимо да бъде разработен приложния софтуер са Visual C# 2005/2008 за ASP.NET 2.0. WEB достъпа до регистъра ще се извършва чрез идентификация с цифрови сертификати, като WEB сървъра е Microsoft Information Server 6.0.

## Интегриране на регистъра на актовете за смърт на национално ниво в досегашната технология на функциониране на ИС на ГРАО

Програмните модули, осигуряващи интеграцията на регистъра на актовете за смърт на национално ниво в досегашната технология на функциониране на ИС на ГРАО трябва да бъдат разработени в зависимост от областта им на приложение. Тези от тях, които ще функционират върху националния регистър за населението е необходимо да бъдат програмно и хардуерно съвместими с платформата върху която се поддържа НРН:

  - Сървър - HP Integrity rx2660 Itanium

  - Дискова подсистема - HP EVA 4100

  - Операционна система - HPUX 11.0

  - Системен софтуер за управление на базата данни - IBM-Informix Dynamic Server - версия - 11.10.FC1.

Програмните средства за актуализация на НБД „Население” е необходимо да бъдат разработени на 4GL.

Програмните средства за интегриране на НРАС в справочната система на НРН е необходимо да бъдат разработени на Java с Application server на Oracle.

За програмните средства, функциониращи на локално ниво е необходимо да бъдат част от програмния продукт „ЛБД Население” т.е. да са разработени на VC++ 7.1 с използване на MFC и да са съвместими със СУБД MSDE 2000/MsSQL Server 7.0 или по-нова и да работят на PC с операционна система Windows NT/2000/XP/2003/Vista.

Тези от модулите, които ще обезпечават всички потребителски функции на НРАС, както и функционалността, свързана с администрирането на регистъра следва да бъдат напълно съвместими с изградения НРАР. Необходимо е НРАС да бъде така проектиран и изграден, че да използва всички обособени подсистеми на НРАР:

  - Подсистема за работа с класификаторите;

  - Подсистема за поддържане на потребителите;

  - Подсистема на необходимите номенклатури;

# ОРГАНИЗАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИС НА ГРАО

## Организационна структура на информационната система на ГРАО

Организационната структура на ИС на ГРАО, където ще са интегрирани програмните изменения и допълнения се определя на базата на управленската и организационна структура на държавните администрации, указани по долу.

МРРБ

Главна Дирекция

„Гражданска Регистрация и

Административно Обслужване”

ГД „ГРАО”

Териториално Звено  ГРАО (1)

Териториално Звено  ГРАО (2)

Териториално Звено  ГРАО (3)

……………………….

Териториално Звено  ГРАО (28)

Общини от

съответната

област

Община  1

Община  2

…………..

Община  N

Общини от

съответната

област

Община  1

Община  2

…………..

Община  N

## Информационна структура на информационната система на ГРАО

Информационните равнища в ИС на „ГРАО” са три. На най-ниското ниво (общинското) възникват всички събития и се регистрират в системата. Всяко събитие се отразява чрез съответния документ (адресна карта, съобщение за раждане и т.н.). Периодично данните се предоставят от общинските администрации в ТЗ „ГРАО”. Всички документи се анализират, обобщават и след актуализация на териториалните бази данни се изпращат на национално ниво. В НБД „Население” се извършва ежедневна актуализация. По този начин се реализира „правия” актуализационен информационен поток (права връзка). След това в НБД „Население” се генерират съответните данни за обратна актуализация. (Например съобщение за промяна на адрес или пълни данни за лице, което си променя адреса (миграция)). Този информационен поток е в обратна посока – от НБД „Население” към ТЗ „ГРАО” и съответно към общинските администрации („обратен” информационен поток, „обратна връзка” или файл за обратна информация). От друга страна НБД „Население” предоставя справочна информация през WEB интерфейс до всички ТЗ „ГРАО” и общински администрации, които имат техническа възможност, както и на други държавни структури. Връзката е защитена чрез цифрови сертификати, универсални електронни подписи, по SSL протокол.

Актуализационните съобщения , които се въвеждат на общинско ниво (права връзка) са:

Електронен документ акт за Раждане (ЕДАР)

Съoбщeниe зa cключeн гpaждaнcки бpaк - ЕСГРАОН-ТДС N:2

Съoбщeниe зa промяна в акт за граждански брак - ЕСГРАОН N:2ПА

Съoбщeниe зa прекратен гражданcки бpaк - ЕСГРАОН-ТДС N:2ПБ

Съoбщeниe зa cмъpт - ЕСГРАОН-ТДС N:3

Съoбщeниe зa промяна в акт за смърт - ЕСГРАОН N:3ПА

Съобщение за идентичност на име в чужбина - ЕСГРАОН N:4А

Съобщение за промяна на настоящ адрес - ЕСГРАОН N:5

Съoбщeниe зa пpaвни oгpaничeния - ЕСГРАОН N:7

Съoбщeниe зa пpoмянa нa гражданcтвo и статут - ЕСГРАОН N:10

Съобщение зa пpoмянa нa постоянен адрес - ЕСГРАОН N:11

Съoбщeниe зa кopeкция нa ЕГН - ЕСГРАОН N:13

Съoбщeниe зa личeн peгиcтpaциoнeн кapтoн и/или корекция- ЕСГРАОН N:14

Съoбщeниe зa изменения и особени бележки

Съобщение за актуализация на роднини

Те отразяват всички събития по гражданско състояние и се създават там където е възникнало съответното събитие (смяна на адрес, раждане, брак и т.н.).

Въз основа на актуализация на НБД „Население” с тези актуализационни съобщения от НБД „Население” се генерират актуализационни съобщения за актуализация на базите данни на регионално и локално (общинско) ниво (обратна връзка):

Съoбщeниe зa paждaнe (обратна връзка РА3)

Съoбщeниe зa промяна в акт за раждане (обратна връзка КР3)

Съoбщeниe зa cключeн гpaждaнcки бpaк (обратна връзка)

Съoбщeниe зa промяна в акт за граждански брак (обратна връзка)

Съoбщeниe зa прекратен гражданcки бpaк (обратна връзка)

Съoбщeниe зa cмъpт (обратна връзка)

Съoбщeниe зa промяна в акт за смърт (обратна връзка)

Съoбщeниe зa документ за самоличност (лична карта)

Съобщение „Пълни данни за лицето”

Актуализационно съобщение за промяна на настоящ адрес

Актуализационно съобщение за промяна на постоянен адрес

Съoбщeниe зa пpoмянa нa гражданcтвo и статут (обратна връзка)

Съoбщeниe зa кopeкция нa ЕГН (обратна връзка)

Съoбщeниe зa изменения и особени бележки (обратна връзка)

Съобщение за актуализация на роднини (обратна връзка)

При разработването на НРАС да се отчитат изискванията на нормативните документи, указани в раздел III на ТЗ, както и съществуващия автономен механизъм за управление на достъпа и защита от не оторизирано ползване на данните, включваща персонален достъп, осигуряващ съответното ниво на достъп до функциите и данните на ИС. Защитата на системата е осигурена чрез:

- Уреждане на организацията, режимите и правата за ползване на информация от системата;

- Персонален достъп на всеки потребител съобразно неговите функции в процеса на работата му;

- Използване на съвременни технологии за гарантиране на определения ред и права на достъп;

- Администриране на правата на достъп;

- Взаимодействие на ИС с други информационни системи през техните собствени системи за защита на данните.

## Хардуерна среда, системен софтуер и комуникационна инфраструктура

Всички технически и комуникационни средства са разположени на едно място – ГД „ГРАО”

Изградената инфраструктура съдържа:

Хардуерни компоненти - сървъри, дискови масиви, устройства за back-up, комуникационни switch-ове, клиентски работни станции и различни периферни устройства (принтери, скенери, линейни печатащи устройства и др.);

Системни софтуерни компоненти – операционни системи, бази данни и application сървър, софтуер за наблюдение и мониторинг, контрол и управление на хардуерните и информационни ресурси, софтуер за сигурност и защита на данните ( защитна стена, антивирусни пакети и др.)

Цялата техническа и комуникационна инфраструктура обезпечава всички изисквания за имплементирането и използването на завършените разработки в ИС на ГРАО.

# Фази на проекта

Жизненият цикъл на проекта е разделен на групи от итерации (“фази”), които се концентрират върху определени дейности в зависимост от етапа на разработката. Важно е да се има предвид, че всички дейности, в по-малка или по-голяма степен, се изпълняват във всяка фаза:

- Бизнес моделиране

- Изисквания

- Анализ и дизайн

- Внедряване

- Тестване

- Доработка

- Управление на промени в първоначалните изисквания и конфигурации на допълненията и измененията

- Управление на проекта

- Среда/поддръжка

###### ФАЗА: ПОДГОТОВКА

Проектът започва с фаза “Подготовка”, при която се анализират софтуерните изисквания и се изготвя план за проектиране и разработването на НРАС.

###### ФАЗА: ПРОЕКТИРАНЕ

По време на фазата на проектиране се очаква да бъде приключен пълният анализ на изискванията. Усилията вложени в анализа и дизайна ще дадат като резултат подробен проект на НРАС, по който ще се работи в следващите фази.

###### ФАЗА: КОНСТРУИРАНЕ

Фазата “Конструиране” представлява същинската реализация на НРАС. В зависимост от обема на проекта, тя може да обхване две или повече итерации, в резултат от които се получават съответните прототипи.

###### ФАЗА: ПРЕХвърляне

Проектът приключва с фазата “Прехвърляне”, позволяваща приемането (бета тестване и др.) и внедряването на разработвания софтуер.

###### стратегия за защита

Стратегията за защита отразява правилата за достъп до данни и физическия достъп до местата, в които е разположен хардуера. Тя е насочена към следните главни аспекти в рамките на физическите и информационните изисквания:

- Техническа среда – хардуер

- Софтуерен достъп

- Мрежов достъп

При разработването на приложенията трябва да се осигури защита на данните/софтуера в рамките на проекта, като също така се покрият нуждите за периода на реална работа.

Разработените програмните модули, които в процес на експлоатация са директно свързани с Интернет и/или приемат входни данни от Интернет трябва да спазват установените принципи за разработка на сигурни приложения (например валидиране на всички входни данни, работа с най-ниска привилегия и т.н).

# Очаквани резултати от цялостната реализация на проекта

Окончателните резултати от цялостната реализация на проекта пряко кореспондират с поставените цели. След успешната реализация и функциониране на НРАС се очаква:

- Пълно съответствие на ИС ГРАО по отношение на спазване на всички изисквания на наредбата за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на лични данни;

- Осигурява възможност за реализация на изискванията на Закона за електронното управление

- Осигурява валидация на въведени актове за смърт и персонализация на правата на служителите

- Изграждане на ИС на ГРАО, основаваща се на актове по гражданско състояние, които са първични правни документи;

- Изграждане на регистър на актове за смърт, съдържащи всички показатели от акта;

- Усъвършенстване на административното обслужване;

- Повишаване на ефективността на работа на всички потребители на ЕСГРАОН.

На горната фигура схематично е описана информационната структура на ИС на ГРАО след реализацията на НРАС. След реализацията на регистъра на актовете за смърт информационните потоци (права и обратна връзка) следва да претърпят изменения. На национално ниво между регистъра на актовете за смърт и НБД „Население” ще бъдат изградени връзки, така че да се гарантира еднаквост на тези данни, които по ЗГР трябва да са еднакви в съответните регистри (Дата на смърт, причина за смърт, номер, дата и населено място на акта за смърт).

# ФУНКЦИонални изисквания

## Общи функционални изисквания

Изброените по-долу общи функционални изисквания се отнасят предимно за регистъра на актовете за смърт, който е съществената част от задачите, поставени в настоящото техническо задание.

- Въвеждане и използване на транзакции в разработваните приложения.

- Създаване и поддръжка на журнални файлове или транзакционни логове, които протоколират действията на потребителите на системата.

- Административно докладване за даден период (седмично, месечно, годишно и др.)

- Възможности за архивиране и възстановяване.

- Възстановяване на транзакции и данни в предишен статус и сигурно преминаване на информационната система и данните до текущия статус.

- Прехвърляне на всички данни, които се поддържат от съществуващи информационни фондове, с възможност за контрол на прецизността на данните и за коригиране и актуализиране на качеството им.

- Електронно изготвяне и печат на ръководства за потребителите.

- Сигурно възстановяване на всички модули и подсистеми в случай на повреда или унищожаване на хардуера или системния софтуер, база данни и др.

- Достъп във всички ресурси, базиран на достъпа за сигурност на потребителско ниво, приложения, работно ниво, файлове и др.

- Активиране на записващи механизми (системни логове) базирани на различни критерии (например неуспешен потребителски достъп) и докладване на събитията.

- Разработените приложни програмни средства трябва да работи на български език.

- Да има графични икони, подпомагане при въвеждане на данни и при валидирането им и др.

- Системният дизайн трябва да позволява допълнителни подобрения и промени.

- Приложния софтуер трябва да работи в групирана среда за максимизиране на защитата от грешки.

- Приложението трябва да се разработи по отношение на модела за сигурност PKI.

- Моделът за сигурност трябва да гарантира достъп до данни за оправомощени потребители и групи потребители по отношение на ролите и функциите им, както следва:

- да включва пълен набор от нива на достъп за различните функционални потребители;

- моделът за сигурност трябва да гарантира, че се минимизират административните усилия, като същевременно е напълно интегриран със съществуващия в НРН.

## Други необходими функции

- Функции за запитване през интернет.

- Интегрираност по отношение на данните: интегритетът на данните да бъде проверяван, следен, контролиран и управляван.

- Улавяне на данни при източника: данните ще бъдат въвеждани само веднъж и ще бъдат валидирани и потвърждавани в бизнес процеса. Това ще гарантира запазване на интегритет на данните в системата.

- Системата трябва да бъде напълно защитена чрез цифрови сертификати, включително и мрежова и системна защита, където това е необходимо. Сигурността трябва да бъде ориентирана към потребителите, както и към изпълнение на данните или функциите.

- Необходимо е да бъдат осигурени както ръчни, така и автоматични действия по регистриране.

- Системата трябва да предоставя сигурност за базата данни.

- Системата трябва да предоставя възможност за откриване на проникване: откриване,  регистриране и алармиране при всеки опит за неоторизиран достъп или подозрителни действия.

- Системата трябва да дава възможност за всички възможни стандартни опции за сигурност.

- Данните трябва да бъдат защитени с комбинация от системни и административни процедури, включващи опции за сигурност.

- Приложния софтуер, касаещ регистъра на актовете за смърт трябва да поддържа XML обмен на данни.

- Поддържане на дистанционно администриране.

- Потокът на данни и всички отдалечени транзакции трябва да бъде криптиран.

При разработването на проекта във фазата „ПРОЕКТИРАНЕ” за частта от националния регистър за гражданско състояние, състоящ се от актове за смърт, трябва да се включат:

- Хронологична справка на законодателството в страната, относно редът и начина на съставяне на Актове за смърт. Реквизити на актовете за смърт през периодите на действие на нормативния акт.

- Административен идентификатор на Акт за смърт и връзката му с ЕГН на титуляра на акта. Наличие на повече от един акт за смърт и обвързването им.

- Образци на Съобщения за смърт и акт за смърт, ако е необходима промяна.

- Анализ на данните в съществуващия НРН, съдържащ части от актовете за смърт;

- Детайлно описание на необходимите за съхранение данни в регистъра на актовете за смърт;

- Използване на съществуващите данни на национално ниво;

- Административно обслужване – издаване на препис-извлечение от акта за смърт и препис от акт за смърт;

## Изграждане на автоматизиран регистър на актовете за смърт на национално ниво

Поредната стъпка в осъществяването на преструктурирането на информационната система на ЕСГРАОН е изграждането на регистър на актове за смърт, отразяващ пълния обем показатели, включени в акта за смърт.

Задължителните действия, които следва да бъдат изпълнени са:

- анализ на съществуващите данни за актове за смърт в съществуващата информационна система на ЕСГРАОН и възможността да се използват;

- преглед на законодателството, регламентиращо мястото на съставяне на актове за смърт и изследване на възможностите за съществуване на  повече от един акт за смърт, съгласно действащото законодателство до 1975 г.;

- преглед на показателите в акта за смърт в минали периоди;

- проектиране на нови съобщения за актуализация на регистъра на актове за смърт, включващи всички налични показатели в акта за смърт;

- осигуряване на възможност за въвеждане и корекция на съобщение за актуализация на регистъра на актове за смърт на локално ниво;

- проектиране и изграждане на база данни “Актове за смърт” или разширяване на съществуващата база данни „Актове за раждане”;

- разработване на програмно осигуряване за начално зареждане на ЛБД „Население” с данни от съществуващите информационни фондове на ЕСГРАОН;

- разработване на процедура по създаване, отразяване и коригиране на електронен акт за смърт, включваща:

- начини на въвеждане на актове от минали периоди;

- разработване на номенклатура на статуса на акта за смърт (възможни класификации).

- Изграждане на регламентиран достъп на оторизирани длъжностни лица, притежаващи определени права и електронен подпис за създаване, коригиране и потвърждаване на актове за смърт на национално ниво;

- Разработване на национално ниво програмно осигуряване на създаване на нов акт за смърт, коригиране или изтриване на съществуващ;

- Разработване на средства за визуализиране на актовете за смърт и прелистване историята на промените.

- Разработване на програмни средства за достъп до регистъра на актове за смърт на национално ниво и търсенето им по определени критерии.

- Разработване на формален и логически контрол на национално ниво за проверка на пристигащите от общините електронни записи с актове за смърт.

- Разработване на програмни средства за отпечатване на препис-извлечение от акт за смърт;

- Разработване на програмни средства за отпечатване на преписи на акт за смърт.

## Интегриране на регистъра на актовете за смърт на национално ниво в досегашната технология на функциониране на ИС на ГРАО

Необходимо е при решаване на задачата по изграждането, поддържането и интеграцията на регистъра на актове за смърт на национално ниво да се извърши следното:

- Създаване на нов електронен документ “Електронен Документ Акт за Смърт” (ЕДАС),  в който да се съдържат както статистически данни , така и всички налични показатели в акта за смърт. ЕДАС трябва да е в XML формат, като се предложи разширяване на XSD схемата ActExchangeWrap.xsd (Приложение 6) и се използва GraoBaseTypes.xsd (Приложение 7) за показателите от акта и/или съобщението за смърт., които са номенклатури и са общи за ИС на ГРАО.

- Осигуряване на средства за въвеждане на ЕДАС в ИС на ГРАО на локално ниво. Необходимите програмни средства трябва да са интегрирани в ЛБД „Население”;

- В процеса на въвеждане ЕДАС трябва да се подлага на формален и логически контрол

- С ЕДАС трябва да се актуализира ЛБД „Население” като по този начин се подмени актуализационния процес със „Съобщение за смърт” и „Корекция в акта за смърт”.

- Включване на ЕДАС в информационния поток към автоматизираните информационни фондове на национално ниво – НРАС и Националния Регистър за Населението;

Всички програмни средства, реализиращи интеграцията на локално и регионално ниво е необходимо да бъдат част от програмния продукт „ЛБД Население” т.е. да са разработени на VC++ 7.1 с използване на MFC и да са съвместими със СУБД MSDE 2000/MsSQL Server 7.0 или по-нова и да работят на PC с операционна система Windows NT/2000/XP/2003/Vista.

- Актуализация на НРАС и Националния Регистър на Населението (НРН) и генериране на данни в обратния информационен поток за актуализация на базите данни на регионално и национално ниво.

По този начин могат да се замени въвеждането на сега действащите образци на съобщението за смърт и съобщенията за промяна в акт за смърт  и значително ще се опрости както работата на общинските служители, така и актуализационния процес на национално ниво.  Регистърът на актове за смърт ще се поддържа в актуален вид само с този документ. Други актуализационни документи по ЕСГРАОН няма да могат да променят данните.

  - Необходимо е да се разработи технология и програмни средства за обмен на данни между регистъра на актовете за смърт и НРН. Задължително е при тази реализация да се обезпечи подаването на необходимите данни на Националния статистически институт. Също така е необходимо да се гарантира промените на данни, касаещи актовете за смърт на лица, за които вече има въведени и валидирани данни за техните актове на смърт да се извършва единствено през регистъра на актовете за смърт.

  - Разработване на технология за валидиране на въведен акт за смърт. По същество това представлява потвърждаване на въведените данни и подписване с електронен подпис на акта за смърт. Едва след тази процедура той може да се използва за административно обслужване. За електронното подписване е необходимо да се реализира ActiveX контрол за Internet Explorer, с който да е възможно формирането на разделен подпис (detached signature) в PKCS#7 формат. Подписа се формира в клиентския браузер, като сертификата за подписване и данните се подават от съдържащата го web страница чрез JavaScript. Реализирания ActiveX контрол трябва да бъде с опростена инсталация, която да отчита особеностите на различните версии на Internet Explorer, като не трябва да зависи от външни библиотеки (включително .Net Framework). По време на работа и инсталация е желателно контрола да показва минимален потребителски интерфейс и/или предупреждения, които да объркват потребителя. При разработката трябва да се спазват препоръките по отношение на сигурността за ActiveX контроли от Microsoft, както и на специфичните такива за Internet Explorer 8.0. ActiveX контрола трябва да бъде разработен с използване на продуктите от пакета Microsoft Visual Studio 2008 за операционни системи Windows XP/2003/Vista.

  - Оптимизиране на процеса за генериране, изпращане и актуализация на данни от национално ниво на локално ниво по отношение на титуляра и неговите роднини.

След реализацията на НРАС списъкът на актуализационните съобщения, създавани на общинско ниво (права връзка) и тези, генерирани от НБД „Население” (виж. т. Информационна структура иа ИС на ГРАО) би следвало да претърпи промени. Част от съобщенията ще отпадната (ще бъдат заменени), а на други ще бъде ограничен информационни обхват и с тях ще се актуализира при определени условия.

# Приложения

Приложение 1

Съобщение за смърт

Приложение 2

Акт за смърт

Приложение 3

Препис-извлечение от акта за смърт

Приложение 4

Макет на електронно „Съобщение за смърт”

| СЪОБЩЕНИЕ за СМЪРТ oбразец ЕСГРАОН-ТДС N:3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пoзиция oт-дo | Нaимeнoвaниe нa пoкaзaтeлитe | Кoдиpaнe |
| 1-3 | Кoд нa мaкeтa | СМ1 |
| 4-13 | ЕГН нa пoчинaлия | 10 цифpи ЕГН или 8 цифри дата на раждане във формат ГГГГММДД и 2 празни позиции. |
| 14 | Вид на документа Удостоверяващ смъртта | 1 - съобщение за смърт 2 - съдебно решение 3 - акт от чужбина |
| 15-35 | Сoбcтвeнo имe | Имeнaтa ce пoпълвaт в cъoтвeтнитe пoзиции. |
| 36-56 | Бaщинo имe |  |
| 57-98 | Фaмилнo имe |  |
| 99 | Пoл | Кoдиpa ce пo нoмeнклaтypaтa зa пoл |
| 100-103 | Гpaждaнcтвo | Кoдиpa ce пo ЕКС - 2 бyкви лaтиницa за първо гражданство и 2 букви латиница или празно за второ гражданство. Ако лицето е български гражданин, то трябва да е указано като първо. |
| 104-115 | Дaтa нa cмъpттa,чac и минути | 12 цифpи /ГГГГММДДЧЧММ/ |
| 116-127 | Дaтa нa paждaнeтo, чac и минути | 12 цифpи или 8 цифри и 4 празни /ГГГГММДДЧЧММ/ ЗАБЕЛЕЖКА: Пpи дeтe нa възpacт дo 30 дни включитeлнo попълвaнeтo нa пoкaзателя "час и минути на раждането" е задължително. |
| 128 | Мяcтo нa cмъpттa | 0 – Дoмa 1 – Здpaвнo зaвeдeниe 2 – Mecтopaбoтa 3 – Дpyгaдe |
| 129-133 | Нaceлeнo мяcтo, къдeтo e пoчинaлo лицeтo | Кoд нa нaceлeнoтo мяcтo пo КНМ - 5 цифри или 2 букви- латиница по ЕКС, ако лицето е починало в чужбина |
| 134 | Пpичинaтa нa cмъpттa e ycтaнoвeнa c ayтoпcия | 1 – ДA 2 – HE 3 – HEПOKAЗAHO |
| 135-138 | Пpичинa "N" | Пpичинaтa ce кoдиpa пo мeждyнapoдния клacификaтop нa бoлecтитe. |
| 139-143 | Пpичинa "Е" |  |
|  |  | ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Пoказатели: Пpичинa "N" и Пpичинa "Е" ce кoдиpaт oт лeкapя. 2. Кoгaтo пpичинaтa "N" e oт 0 дo 799, тo пpичинaтa "Е" нe ce кoдиpa. Кoгaтo пpичинaтa "N" e oт 800 дo 999, тo и пpичинaтa "Е" e oт 800 дo 999. |
| 144 | Вид на травмата | 0 - Bcички зaбoлявaния (бeз E850-E929 - нeтpaнcпортни нещастни случаи) Heтpaнcпopтни cлyчaи (E850-E929): 1 - битoви (мяcтoтo нa cмьpттa e y дoмa) 2 - нeтpaнcпopтни нeщacтни cлyчaи (мяcтoтo нa смьртта е здравно зaвeдeниe или мecтopaбoтa) 3 – нeтpaнcпopтни нeщacтни cлyчaи c нeпocoчeнo място на смьртта (другаде) |
| 145 | Смъpттa e нacтъпилa от… | 1 – Зaбoлявaнe 2 – Пpoфecиoнaлнo зaбoлявaнe 3 – Пpoфecиoнaлнo oтpaвянe 4 - Tpyдoвa злoпoлyкa 5 – Caмoyбийcтвo 6 – Убийcтвo 7 - Heщacтeн cлyчaй 8 – Heпoкaзaнo |
| 146 | Смъpттa e ycтaнoвeнa oт... | 1 - лекуващ лекар 2 – паталогоанатом 3 - друг лекар 4 – фелдшер |
| 147-150 | Акт за смърт N | Пoпълвaт ce цифpитe вписани в пoкaзaтeля. Кoгaтo нoмepът e oтбeлязaн c пo-мaлкo oт 4 цифpи, дoпълвa ce c нeзнaчeщи нyли. |
| 151-158 | Дaтa нa aктa за смърт | 8 цифpи /ГГГГММДД/ |
| 159-163 | Мяcтo нa издaвaнe нa aктa за смърт | Кoд нa нaceлeнo мяcтo, район или квapтaл пo КНМ-5 цифpи. |
|  | ПОСТОЯНЕН АДРЕС |  |
| 164-168 | Населено място | Кoд нa нaceлeнo мяcтo пo КНМ или код на държава за лице без ЕГН |
| 169-170 | Район | 2 цифри или празно |
| 171-175 | Ул./бyл./пл./жк | 5 цифpи. Кoдиpa ce пo КПА. Зaдължитeлнo ce кoдиpa зa вcички гpaдoвe и ceлaтa, кoитo имaт yлици. |
| 176-178 | Сгpaдa N: | 3 цифpи или празно. |
| 179 | Пoднoмep | 1 бyквa или пpaзнo |
| 180-181 | Вxoд | 2 цифpи или 1 бyквa и празно, или 2 празни. |
| 182-183 | Етaж N: | 2 цифpи от 00 до 35 или празно. |
| 184-186 | Апapтaмeнт N: | 3 цифpи или празно. |
| 187 | Има постоянен адрес | Кодира се: - 1 – има пост.адрес; 0 или празно – няма |
|  | НАСТОЯЩ АДРЕС |  |
| 188-192 | Населено място | Кoд нa нaceлeнoтo мяcтo пo КНМ или кoд нa дъpжaвaтa пo ЕКС. ЗАБЕЛЕЖКА: Кoгaтo нaceлeнoтo мяcтo e в дpyгa дъpжaвa, в пъpвитe двe пoзиции ce пoпълвa кoдът нa дъpжaвaтa и се оставят 3 празни пoзиции. |
| 193-194 | Район | 2 цифри или празно. |
| 195 | Семейно положение | Кодира се по номенклатурата "Семейно положение" |
| 196 | Образование - степен | Кодира се по номенклатурата "Степен на образование" |

Приложение 5

Макет на електронно „Съобщение за промяна в акта за смърт”

| СЪОБЩЕНИЕ за ПРОМЯНА в АКТА за СМЪРТ - oбpазец ЕСГРАОН N:3ПА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пoзиция oт-дo | Нaимeнoвaниe нa пoкaзaтeлитe | Кoдиpaнe |
| 1-3 | Кoд нa мaкeтa | КС1 |
| 4-13 | ЕГН нa пoчинaлия | 10 цифpи ЕГН или 8 цифри дата на раждане във формат ГГГГММДД и 2 празни позиции. |
| 14-21 | Дата на вписване на промяната в акта | 8 цифри /ГГГГММДД/ |
| 22 | Вид на промяната на акта за смърт | 1 - поправка от длъжностно лице по чл. 76 от ЗГР без корекция на ЕГН 2 - поправка от съдебно решение по чл. 75 от ЗГР 3 - анулиране на акта за смърт 4 - промяна на име по съдебно решение (промяната касае само акта за смърт) |
| 23 | Вид на документа удостоверяващ промяната | 1 - съдебно решение 2 - удостоверителни документи |
| 24-31 | Дaтa нa paждaнeтo | 8 цифpи /ГГГГММДД/ |
| 32-52 | Сoбcтвeнo имe | Имeнaтa ce пoпълвaт в cъoтвeтнитe пoзиции. |
| 53-73 | Бaщинo имe |  |
| 74-115 | Фaмилнo имe |  |
| 116 | Пoл | Кoдиpa ce пo нoмeнклaтypaтa зa пoл |
| 117-120 | Гpaждaнcтвo | Кoдиpa ce пo ЕКС - 2 бyкви лaтиницa за първо гражданство и 2 букви латиница или празно за второ гражданство. Ако лицето е български гражданин, то трябва да е указано като първо. |
| 121-132 | Дaтa нa cмъpттa, чac и минути | 12 цифpи /ГГГГММДДЧЧММ/ |
| 133-137 | Нaceлeнo мяcтo, къдeтo e пoчинaлo лицeтo | Кoд нa нaceлeнoтo мяcтo пo КНМ - 5 цифри или 2 букви-латиница по ЕКС, ако лицето е починало в чужбина. |
| 138-141 | Пpичинa "N" | Пpичинaтa ce кoдиpa пo мeждyнapoдния клacификaтop нa бoлecтитe. |
| 142-146 | Пpичинa "Е" |  |
|  |  | ЗАБЕЛЕЖКА: Кoгaтo пpичинaтa "N" e oт 0 дo 799, тo пpичинaтa "Е" нe ce кoдиpa. Кoгaтo пpичинaтa "N" e oт 800 дo 999, тo и пpичинaтa "Е" e oт 800 дo 999. |
| 147-150 | Стар акт за смърт N | Пoпълвaт ce цифpитe вписани в пoкaзaтeля. Кoгaтo нoмepът e oтбeлязaн c пo-мaлкo oт 4 цифpи, дoпълвa ce c нeзнaчeщи нyли. |
| 151-158 | Дaтa нa стар акт за смърт | 8 цифpи /ГГГГММДД/ |
| 159-163 | Мяcтo нa издaвaнe на стария акт | Кoд нa нaceлeнo мяcтo, район или квapтaл пo КНМ-5 цифpи. |
| 164-167 | Валиден акт за смърт N | Пoпълвaт ce цифpитe вписани в пoкaзaтeля. Кoгaтo нoмepът e oтбeлязaн c пo-мaлкo oт 4 цифpи, дoпълвa ce c нeзнaчeщи нyли. |
| 168-175 | Дaтa нa валиден акт за смърт | 8 цифpи /ГГГГММДД/ |
| 176-180 | Мяcтo нa издaвaнe на валиден акт за смърт | Кoд нa нaceлeнo мяcтo, район или квapтaл пo КНМ-5 цифpи. |
| 181-185 | Месторождение | Код на населено място по КНМ-5 цифри или 2 букви латиница за код на държава и 3 празни, или 2 цифри код на област и 3 празни. |
|  | ПОСТОЯНЕН АДРЕС |  |
| 186-190 | Населено място | Кoд нa нaceлeнo мяcтo пo КНМ или код на държава за лице без ЕГН |
| 191-192 | Район | 2 цифри или празно |
| 193-197 | Ул./бyл./пл./жк | 5 цифpи. Кoдиpa ce пo КПА. Зaдължитeлнo ce кoдиpa зa вcички гpaдoвe и ceлaтa, кoитo имaт yлици. |
| 198-200 | Сгpaдa N: | 3 цифpи или празно. |
| 201 | Пoднoмep | 1 бyквa или пpaзнo. |
| 202-203 | Вxoд | 2 цифpи или 1 бyквa и празно, или 2 празни. |
| 204-205 | Етaж N: | 2 цифpи от 00 до 35 или празно. |
| 206-208 | Апapтaмeнт N: | 3 цифpи или празно. |
| 209 | Има постоянен адрес | Кодира се: 1 - има пост.адрес; 0 или празно - няма |
|  | НАСТОЯЩ АДРЕС |  |
| 210-214 | Населено място | Кoд нa нaceлeнoтo мяcтo пo КНМ или кoд нa дъpжaвaтa пo ЕКС. ЗАБЕЛЕЖКА: Кoгaтo нaceлeнoтo мяcтo e в дpyгa дъpжaвa, в пъpвитe двe пoзиции ce пoпълвa кoдът нa дъpжaвaтa и се оставят 3 празни пoзиции. |
| 215-216 | Район | 2 цифри или празно. |
| 217 | Семейно положение | Кодира се по номенклатурата "Семейно положение" |
|  | БАЩА |  |
| 218-227 | ЕГН | Попълват се 10 цифри ЕГН или ако бащата е чужденец без ЕГН, се попълват 8 цифри дата на раждане във формат ГГГГММДД и 2 празни позиции. |
| 228-248 | Сoбcтвeнo имe | Имeнaтa ce пoпълвaт в cъoтвeтнитe пoзиции. |
| 249-269 | Бaщинo имe |  |
| 270-311 | Фaмилнo имe |  |
|  | ПОСТОЯНЕН АДРЕС |  |
| 312-316 | Населено място | Кoд нa нaceлeнo мяcтo пo КНМ |
| 317-318 | Район | 2 цифри или празно |
|  | МАЙКА |  |
| 319-328 | ЕГН | Попълват се 10 цифри ЕГН или ако майката е чужденка без ЕГН, се попълват 8 цифри дата на раждане във формат ГГГГММДД и 2 празни позиции. |
| 329-349 | Сoбcтвeнo имe | Имeнaтa ce пoпълвaт в cъoтвeтнитe пoзиции. |
| 350-370 | Бaщинo имe |  |
| 371-412 | Фaмилнo имe |  |
|  | ПОСТОЯНЕН АДРЕС |  |
| 413-417 | Населено място | Кoд нa нaceлeнo мяcтo пo КНМ |
| 418-419 | Район | 2 цифри или празно |
| 420-427 | Дата на документа | 8 цифри /ГГГГММДД/ |
| 428-431 | Номер на документа | Попълва се при вид-съдебно решение |
| 432-436 | Населено място на издаване на документа | 5 цифри по КНМ - н.м. на съда, издал съдебното решение |

Приложение 6

ActExchangeWrap.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema id="ActExchangeWrap"

targetNamespace="http://www.grao.bg/schemas/NRGS/ActExchangeWrap.xsd"

xmlns="http://www.grao.bg/schemas/NRGS/ActExchangeWrap.xsd"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:grbase="http://www.grao.bg/schemas/Common/GraoBaseTypes.xsd"

elementFormDefault="qualified"

>

<xs:import namespace ="http://www.grao.bg/schemas/Common/GraoBaseTypes.xsd" schemaLocation="GraoBaseTypes.xsd"/>

<xs:element name="ActExchanges">

<!-- Root елемент, който дава възможност за обединяване на няколко файла -->

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="ActExchange" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Header" type="Header"/>

<xs:element name="Body">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="BirthActs">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##other" processContents="skip"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="schemaVersion" type="xs:short" fixed="1" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

Приложение 7

GraoBaseTypes.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- Базови типове данни за ГРАО -->

<xs:schema id="GraoBaseTypes"

targetNamespace="http://www.grao.bg/schemas/Common/GraoBaseTypes.xsd"

xmlns="http://www.grao.bg/schemas/Common/GraoBaseTypes.xsd"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified"

>

<!-- Типове данни за ЛИЦА -->

<xs:simpleType name="Egn">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}([024][1-9]|[135][0-2])([0][1-9]|[12][0-9]|[3][01])\d{4}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="EgnOrBirthDate">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}([024][1-9]|[135][0-2])([0][1-9]|[12][0-9]|[3][01])\d{4}" />

<xs:pattern value="(18|19|20)\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Names">

<xs:sequence>

<xs:element name="First">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="NameString">

<xs:maxLength value="30" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Middle" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="NameString">

<xs:maxLength value="30" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Last" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="NameString">

<xs:maxLength value="50" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="NameString">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[А-Я]+([' -][А-Я]+)*" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Address">

<xs:sequence>

<xs:element name="Nm" type="NmOrCountryCode" />

<xs:element name="StreetCode" minOccurs="0">

<!-- Според класификатор на улиците (ГРАО)-->

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="StreetText" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="34" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Number" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{3}[ А-Я]?" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Entrance" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}|[А-Я]" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Floor" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Apartment" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{3}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="Oblast">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="01" /> <!-- БЛАГОЕВГРАД -->

<xs:enumeration value="02" /> <!-- БУРГАС -->

<xs:enumeration value="03" /> <!-- ВАРНА -->

<xs:enumeration value="04" /> <!-- ВЕЛИКО ТЪРНОВО -->

<xs:enumeration value="05" /> <!-- ВИДИН -->

<xs:enumeration value="06" /> <!-- ВРАЦА -->

<xs:enumeration value="07" /> <!-- ГАБРОВО -->

<xs:enumeration value="08" /> <!-- ДОБРИЧ -->

<xs:enumeration value="09" /> <!-- КЪРДЖАЛИ -->

<xs:enumeration value="10" /> <!-- КЮСТЕНДИЛ -->

<xs:enumeration value="11" /> <!-- ЛОВЕЧ -->

<xs:enumeration value="12" /> <!-- МОНТАНА -->

<xs:enumeration value="13" /> <!-- ПАЗАРДЖИК -->

<xs:enumeration value="14" /> <!-- ПЕРНИК -->

<xs:enumeration value="15" /> <!-- ПЛЕВЕН -->

<xs:enumeration value="16" /> <!-- ПЛОВДИВ -->

<xs:enumeration value="17" /> <!-- РАЗГРАД -->

<xs:enumeration value="18" /> <!-- РУСЕ -->

<xs:enumeration value="19" /> <!-- СИЛИСТРА -->

<xs:enumeration value="20" /> <!-- СЛИВЕН -->

<xs:enumeration value="21" /> <!-- СМОЛЯН -->

<xs:enumeration value="22" /> <!-- СОФИЯ-ГРАД -->

<xs:enumeration value="23" /> <!-- СОФИЯ-ОБЛАСТ -->

<xs:enumeration value="24" /> <!-- СТАРА ЗАГОРА -->

<xs:enumeration value="25" /> <!-- ТЪРГОВИЩЕ -->

<xs:enumeration value="26" /> <!-- ХАСКОВО -->

<xs:enumeration value="27" /> <!-- ШУМЕН -->

<xs:enumeration value="28" /> <!-- ЯМБОЛ -->

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Obshina">

<!-- Според класификатор на общините (ГРАО)-->

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NmCode">

<!-- Според класификатор на населените места (ГРАО)-->

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NmOrCountryCode">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{5}|[A-Z]{2}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CountryCode">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[A-Z]{2}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<!-- Типове данни за АКТОВЕ -->

<xs:simpleType name="ActNumber">

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxInclusive value="9998" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ActSubNumber">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{1,2}|[А-Я]{1,2}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Act">

<xs:sequence>

<xs:element name="Register" minOccurs="0">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="([0-9А-Я])+|[IVX]+" />

<xs:maxLength value ="4" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Number" type="ActNumber"/>

<xs:element name="SubNumber" type="ActSubNumber" minOccurs="0"/>

<xs:element name="Place" type="NmCode" />

<xs:element name="Date" type="xs:date" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TwinAct">

<xs:sequence>

<xs:element name="Number" type="ActNumber"/>

<xs:element name="SubNumber" type="ActSubNumber" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType  name="DeathReason">

<!-- Класификатор на причини за смърт (X ревизия)-->

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[A-Z]\d{2}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="EducationLevel">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:whiteSpace value="preserve"/>

<xs:enumeration value=" " /> <!-- ДЕТЕ -->

<xs:enumeration value="0" /> <!-- ВИСШЕ -->

<xs:enumeration value="1" /> <!-- ПОЛУВИСШЕ -->

<xs:enumeration value="2" /> <!-- СРЕДНО СПЕЦИАЛНО -->

<xs:enumeration value="3" /> <!-- ЕСПУ С УПК -->

<xs:enumeration value="4" /> <!-- СПТУ -->

<xs:enumeration value="5" /> <!-- СРЕДНО ГИМНАЗИАЛНО -->

<xs:enumeration value="6" /> <!-- ПТУ -->

<xs:enumeration value="7" /> <!-- ОСНОВНО -->

<xs:enumeration value="8" /> <!-- НАЧАЛНО -->

<xs:enumeration value="9" /> <!-- НЕЗАВ.НАЧАЛНО (НЕПОКАЗАНО) -->

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>