ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

”Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи, подписани с усъвършенстван и квалифициран електронен подпис, съобразявайки ги със ЗЕДЕП, ЗЕУ и наредбите към него”

На проектно предложение: „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна  приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”

Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Регистрационен номер на договора: 10-31-7/25.02.2011 г.

Регистрационен номер на проектното предложение:10-31-7/01.06.2010 г.

Наименование на проекта: „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса” № 10-31-7/25.02.2011 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Бюджетна линия BG051PO002/10/3.1-04.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	3

II. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3

1.1. Страна - бенефициент	3

1.2. Възложител	3

1.3. Основна информация	3

ІІI.ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ	4

ІV.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОРЪЧКАТА	5

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ	6

VI. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ	7

6.1. Технически изисквания	7

Изисквания за изготвяне на докладите:	7

Информация и публичност	8

6.2. Изисквания относно провеждане на обучението	9

Методология за планиране и провеждане на обучение	9

Изисквания към учебните материали	10

Присъствени листа, обратна връзка, сертификати	10

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ)	11

VIII. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	11

# I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка е: „Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи, подписани с усъвършенстван и квалифициран електронен подпис, съобразявайки ги със ЗЕДЕП, ЗЕУ и наредбите към него”.

Предметът е посочен в проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса” – дейност 3. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното  управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

# II. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1.1. Страна - бенефициент

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България

## 1.2. Възложител

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България

## 1.3. Основна информация

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е бенефициент по проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна  приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса” (Проекта), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд, съгласно договор № 10-31-7/25.02.2011 г., сключен с Управляващия орган по ОПАК.

Основната цел на проекта е изграждането на модерна, ефективна и ориентирана към потребителите администрация на МРРБ и повишаване на събираемостта на приходи в бюджета на държавата чрез развитие на качествени електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.

Проектът цели да оптимизира организацията на дейностите, да ускори работните процеси, да съкрати разходите по предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса.

МРРБ приема и издава документи в електронна форма, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно  задълженията, в съответствие с политиката за модернизиране на административната дейност, подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на администрацията.

Като един от инструментите/етапите за постигане на целите в проекта, МРРБ вижда електронизирането на административните услуги при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги.

Разписването на правила, регламентиращи използването на усъвършенстван и квалифициран електронен подпис от служителите на МРРБ, ще допринесе за  осигуряване на преход към работа с електронни документи, като чрез правилата ще се регламентира сигурно оперативно съхранение, архивиране и управление на електронните документи.

Вътрешните правила за регламентиране на специфични административни дейности ще бъдат изработени в съответствие с принципите, застъпени в чл. 155 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, което ще позволи включването на автоматизираната информационна система на МРРБ в Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД).

Изпълнението на обществената поръчка допринася за изпълнение на Специфична Цел 2 на Проекта: „Подобряване на качеството на обслужване и повишаване на събираемостта на приходи чрез внедряване на удобни за потребителя електронни услуги и изграждането на публични регистри”.

# ІІI. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ

В условията на икономическа криза и в съответствие с приоритета на Лисабонската стратегия за осигуряване на по-динамична бизнес среда чрез намаляване на бюрократичните пречки пред предприемачеството и малкия и среден бизнес, МРРБ изпълнява програма за облекчаване на административните процедури, с което от една страна да повиши събираемостта на средства в бюджета и, от друга страна, да оптимизира работата на собствената си администрация и предоставянето на повече ресурси за повишаване на ефективността и прозрачността на административния процес.

С изпълнението на обществената поръчка се цели:

- Облекчаване на процеса на обслужване на гражданите и бизнеса, повишаване неговото качество, ефективност и сигурност, повишаване броя на приключените в срок заведени документи;

- Повишаване на качеството на административните услуги и достъпа до тях;

- Подобряване на организацията на работа и оптимизация на вътрешноведомствената комуникация в МРРБ;

- Оптимизиране на административните процеси в съответствие на нормативната база за електронно управление.

Очакваните резултати са:

- Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи, подписани с усъвършенстван и квалифициран електронен подпис (КЕП), съобразявайки ги със ЗЕДЕП, ЗЕУ и наредбите към него;

- Оптимизиране на модела за работата на администрацията и предлагане на административни услуги към граждани и бизнеса;

- Обучени 35 служители на МРРБ по оптимизирания модел за предоставяне на административни услуги и технологичната част от процеса (използване на КЕП, подписване на електронни документи, работа с електронни документи).

Постигнатите резултати ще послужат като основа за следващите дейности, предвидени по проекта, както и за пълноценното оптимизиране на процесите и подобряване организацията и работните процеси, качеството и ефективността на услугите, предоставяни от МРРБ и тяхното електронизиране.

# ІV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОРЪЧКАТА

Дейностите по обществената поръчка включват:

- проучване и анализ на съществуващото положение:

- процеси за административно обслужване;

- нормативната уредба във връзка с предоставянето на административни услуги от МРРБ и българските нормативни актове, регламентиращи реализацията на електронно управление и електронни административни услуги в администрациите;

- бизнес анализ.

- Разработване на оптимизиран модел за работата на администрацията и предлагане на административни услуги към граждани и бизнеса

- нормативен модел;

- процесен модел;

- технологичен модел;

- Провеждане на обучение на служители на МРРБ върху оптимизирания модел за предоставяне на административни услуги, както и обучения, свързани с технологичната част от процеса (използване на КЕП, подписване на електронни документи, работа с електронни документи).

При изпълнение на дейностите задължително трябва да се провеждат работни срещи с представители на министерството.

Анализът на нормативната уредба трябва да включва:

- Български нормативни актове, регламентиращи предоставянето на административни услуги;

- Български нормативни актове, регламентиращи реализацията на електронно управление и електронни административни услуги в администрациите.

Бизнес анализът трябва да даде обективно описание на структурата и дейностите, като съставни части на административните процеси и предоставяните услуги на гражданите и бизнеса. За бизнес анализа трябва да се използват резултатите от анализа на нормативната уредба.

По отношение на разработването на оптимизиран структурно-организирания модел (модел за оптимизиране на обслужването и изграждането на ефективна организационна среда), който ще бъде предложен на МРРБ, той има няколко компонента:

- Нормативен: актуализация на системата от вътрешни правила (или да се разработят такива), която регламентира начина на изпълнение на административни дейности и предоставянето на административни услуги, в съответствие с действащото законодателство;

- Процесен: оптимизиран модел на процесите;

- Технологичен: касае технологичните аспекти:

- въвеждане и използване на електронен документ и КЕП;

- централизирано предоставяне на административни услуги от типа на „едно гише”

# V. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Конкретната методология за изпълнение на дейностите е предмет на техническото предложение на участника.

Предлаганата методология трябва да се базира на световно утвърдени стандарти и добри практики. Методологията трябва да включва подробно описание на:

- Общата организация на проекта – структура на управленския екип, начин на взаимодействие, механизми за контрол и отчетност;

- Времеви график и начин за отчитане и контрол;

- Документация – периодичност и съдържание;

- Предложените методи за изпълнение на дейностите;

- Контрол на качеството;

- Обучение и трансфер на ноу-хау.

Като резултат от изпълнението участникът определен за изпълнител трябва да подготви и предостави на Възложителя следните отчетни продукти:

- Анализ на съществуващото положение; нормативна уредба и бизнес процеси;

- Разработени/актуализирани вътрешни правила за работа на администрацията с електронни документи, подписани с усъвършенстван и квалифициран електронен подпис (КЕП), съобразявайки ги със ЗЕДЕП, ЗЕУ и наредбите към него;

- Оптимизиран модел за работата на администрацията и предлагане на административни услуги към граждани и бизнеса: процесен и технологичен;

- Обучени 35 служители на МРРБ по оптимизирания модел за предоставяне на административни услуги и технологичната част от процеса (използване на КЕП, подписване на електронни документи, работа с електронни документи);

- Отчетни доклади: встъпителен, междинни и окончателен.

Изисква се разработените документи да са написани на български език.

# VI. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

## 6.1. Технически изисквания

## Изисквания за изготвяне на докладите:

Встъпителен доклад

Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен в рамките на 2 (две) седмици от подписването на договора и да:

- определи ясно задачите на проекта, които трябва да бъдат реализирани;

- изготви подробен работен план и времеви график за периода на проекта.

Встъпителният доклад трябва да бъде одобрен от Възложителя.

Междинни месечни доклади

Междинните доклади трябва да бъдат представяни до 2-ро число на всеки месец. Те трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите по предварително изготвения проектен план.

Докладът за междинния напредък ще бъде подготвен по следния начин:

- общ прогрес по дейността;

- постигнати проектни резултати;

- информация за заложените и постигнатите индикатори за изпълнение;

- срещнати проблеми (вкл. забавяния или отлагане на изпълнението на дейности), причини (вкл. и външни фактори) и мерки, предприети за преодоляването им;

- рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;

- актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.

Междинните доклади, които включват резултати от обучения, трябва да представят обобщена оценка на проведения курс с мнения и препоръки от Участника. Към докладите трябва да са приложени анкетните карти, присъствените листа и снимков материал, доказващ спазване на изискванията за публичност и информация.

Окончателен доклад

Трябва да има окончателен доклад в края на периода за изпълнение. Окончателният доклад ще предостави самооценка на общото изпълнение на проекта и ще включва поредица от научени уроци за бъдещата устойчивост и как проектът може да бъде приложен ефективно другаде.

Докладите трябва да имат заглавна страница, която трябва да включва: име на проекта, номер на проекта или справка, заглавие на доклада, дата на издаване и период на изпълнение и името и адреса на Участника.

Възложителят може да поиска детайлно описание на целевите групи по част от дейностите, като разпределение на мъже и жени, включени лица в неравностойно положение и т.н.

## Информация и публичност

Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на ОПАК: www.opac.goevrnment.bg.

Всички документи и материали трябва да съдържат:

- логото и слогана на ЕСФ;

- логото и слогана на ОПАК;

- флага на ЕС;

- името на проекта, който се изпълнява: Проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна  приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”;

- името на оперативната програма, изписано изцяло: Оперативна програма „Административен капацитет”;

- изречението Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”;

- Интернет страница на ОПАК: www.opac.goevrnment.bg

За информация, разпространявана по електронен път описаните принципи се прилагат аналогично.

## 6.2. Изисквания относно провеждане на обучението

### Методология за планиране и провеждане на обучение

При провежданите обучения трябва да се използва семинарна форма на обучение, комбинирана с практически упражнения.

Периодът на конкретното обучение трябва да се избере съгласувано с периода, определен по проекта, и натовареността на обучаваните.

За всяко обучение се изготвя пълна програма, която се съгласува с Възложителя.

От участника се изисква да представи минимум 1 координиращо лице по време на самото обучение, което да се грижи за правилното провеждане на учебните занятия и осигуряване на нужния комфорт на участниците.

Координиращото лице трябва да оказва пълно съдействие на лицата, натоварени от Възложителя с дейности по вътрешни проверки.

Лекторите трябва да се избират според тяхното експертно ниво и сфера на упражнявана дейност, съобразно нуждите на обучението и включените в него теми.

По време на учебните занимания, на участниците трябва да се предоставят предварително подготвените за тях учебни материали.

### Изисквания към учебните материали

Учебните материали трябва да са представени на български език и да са съобразени с предварително разработената програма за обучение.

Те трябва да бъдат представени на Възложителя не по-късно от две седмици преди началото на обучението.

Учебните материали могат да съдържат допълнителна информация, библиография, материали за практически упражнения и други.

Те могат да се представят по избор в електронен вид или на хартиен носител, като само за копия от презентациите с места за водене на бележки и за материалите, необходими за практическите упражнения има изискване за предоставяне на хартиен носител.

Предоставените на хартиен носител или в електронна форма учебни материали трябва да отговарят на изискванията за публичност и информация по Оперативна програма „Административен капацитет”.

### Присъствени листа, обратна връзка, сертификати

По време на учебните занимания на обучаваните трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, в които те могат да попълнят своите данни и да отбелязват присъствието си. В присъствените листа обучаваните отбелязват получаването на учебните материали.

По време на учебните занятия Възложителят може посредством упълномощени обучавани лица да прави проверки за спазване изискванията на договора.

В края на обучението обучаемите трябва да попълват анкетни карти, които Участникът трябва да обобщава в докладите от обучението, а когато обучението не е приключило в отчетния месец – в месечните си доклади.

Проектите на анкетни карти трябва да се съгласуват с Възложителя минимум 5 дни преди началото на обучението.

В резултат от преминатото обучение се издават поименни сертификати. За сертификатите се спазват изискванията за публичност и информация.

# VII. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ)

С цел успешното постигане на очакваните резултати, Участникът трябва да идентифицира основните рискове за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът трябва да предложи към офертата си документ „План за управление на риска“, регламентиращ начина на определяне на рисковете и заплахите при изпълнение на проекта, както и превантивните стъпки за недопускане негативното влияние на даден риск или заплаха върху проекта.

# VIII. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1. Място на изпълнение на договора

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София

9.2. Начална дата и период на изпълнение на договора

Начална дата на проекта е датата на подписването на договора за изпълнение. Участниците трябва да предложат комплексно решение, което в максимална степен да удовлетвори реализацията на параметрите на необходимата на Възложителя услуга. Това решение трябва да бъде съобразено с техническите спецификации, да включва най-новите постижения на съвременните технологии, да бъде лесно за поддръжка и бъдещо разширяване. Представеното решение следва да бъде описано в техническото предложение и то трябва да гарантира наличността на услугата в изискваните параметри.

Срок за изпълнение – до 15.02.2013 г.