- Приложение № 21

- ДОГОВОР

- ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№  …………………/…………... 2012 г.

- Днес ………, 2012 г., между

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), със седалище и адрес на управление: София, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 17-19, БУЛСТАТ 831661388, представлявано от ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, съгласно Заповед №  РД–02-14-1106/24.04.2012 г. и СНЕЖАНА ЙОТОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, наричано по–долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

..............................................................................................................   със седалище и адрес на управление: ............................................................................................... и адрес за кореспонденция: ........................................................................, ЕИК/БУЛСТАТ: ......................., представлявано от ................................................................................., наричано в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна,

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……./ ……... 2012 г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на изпълнител от проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“ и в изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № ……………. по Оперативна програма „Транспорт”, се сключи настоящия договор за следното:

- І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да предостави на Възложителя консултантски услуги във връзка с подготовката и реализацията на проект за изграждане на Електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура в Република България (наричана по-нататък „Системата“), при условията на настоящия договор (наричани по-нататък „Поръчката“).

(2) Изпълнението на Поръчката ще бъде реализирано съгласно пълното описание на предмета на обществената поръчка, посочено в документацията за участие, техническата спецификация и офертата на Изпълнителя за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка (Предложение за изпълнение на обществената поръчка и Ценово предложение), които са неразделна част от настоящия договор.

- Чл.2. (1) Предметът на Поръчката включва:

Етап І – Изготвяне на цялостна визия за въвеждане на Електронна система за събиране на пътни такси, състоящ се от следните модули:

Модул 1. Изготвяне на анализ на възможностите и вариантите за преобразуване на съществуващата винетна система в електронна система за събиране на пътни такси и изработване на детайлна спецификация на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ;

Модул 2. Изработване на стратегия и бизнес модел за прилагане на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ и финансово планиране;

Етап ІІ – Съдействие на Възложителя при избор на доставчик на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ, състоящ се от следните модули:

Модул 3. Подготовка и изработване на документация за избор на доставчик на електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ.

Модул 4. Подкрепа и консултиране на възложителя при провеждане на процедурата за избор на доставчик на електронната система за предоставяне на ЕУЕСТ.

Етап ІІІ -  Подпомагане на  Възложителя през периода на изграждане на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ, състоящ се от следните модули:

Модул 5. Мониторинг и осигуряване на качеството през периода на внедряване на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ;

Модул 6.  Подкрепа и консултиране по време на финалното тестване за приемане на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ;

Модул 7.  Подкрепа и консултиране по време на първата година на опериране на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ.

(2) Основните изисквания при изпълнението на дейностите по модули са подробно изложени в Техническата спецификация от документацията за участие за избор на Изпълнител по настоящия договор.

Чл.3. Възложителят е задължен да осигури и предостави на Изпълнителя всички налични относими данни за трафика и транспортните потоци в Република България.

Чл.4. Дейностите по модул 1, модул 2 и модул 3 приключват с предаване на съответните документи, чието изготвяне е предмет на конкретния модул, за дейностите по модули 4, 5, 6 Изпълнителят изготвя междинни доклади, а за модул 7 изготвя окончателен доклад.

- ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5. (1) Общият срок за изпълнение на настоящия договор е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

(2) Договорът влиза в сила от получаване на авансово плащане от Възложителя по договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № ……………. по Оперативна програма „Транспорт”, за което Възложителят писмено уведомява Изпълнителя.

(3) Сроковете за изпълнение на отделните модули и дейностите, включени в тях съгласно Техническата спецификация, са както следва:

1. Дейности по модул 1 и модул 2 – 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящия договор.

2. Дейности по модул 3  – 2 (два) месеца от приемането и одобрението от Възложителя на дейностите по предходната точка.

3. Дейности по модул 4 –  4 (четири) месеца от подаването на оферти от участниците в процедурата за избор на доставчик на Системата до вземане на решение от Възложителя за избор на доставчик.

4. Дейности по модул 5 и модул 6 – 12 (дванадесет) месеца от подписването на договор с определения доставчик на Системата до въвеждане на Системата в експлоатация.

5.  Дейностите по модул  7 – 12 (дванадесет) месеца след въвеждане на Системата в експлоатация.

(4) В общия срок по чл.5, ал.1 е включено и времето за  приемане и одобрение на дейностите по съответните  модули от Възложителя, определено в чл.8.

(5) В случай, че някоя от дейностите бъде изпълнена за по-кратък срок от предвидения за съответния модул или одобрението от Възложителя по предходната алинея бъде дадено в по-кратък срок, неизползваният период от време се прехвърля съответно към срока на следващия модул.

(6) Предвидените срокове за изпълнение на договора не текат, когато е спряно изпълнението му поради причини, независещи от Изпълнителя. Това обстоятелство се установява с протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни, като определеният срок за изпълнение на дейността по съответния модул се удължава с дните, през които изпълнението на договора е спряно.

Чл.6. (1) Изпълнителят следва да пристъпва към работа по всеки следващ модул само след приемане на работата по предходния модул, освен ако друго не е предвидено в договора или друго не произтича от естеството на съответния модул.

(2) Изпълнителят доказва спазването на сроковете за изпълнение  по чл.5, ал.3.  чрез представяне на резултатите от изпълнението в деловодството на Възложителя срещу входящ номер.

- ІІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Чл.7. Изпълнението на дейностите по чл.2, се предава от Изпълнителя по следния ред:

- За изпълнение на работата по модул 1, модул 2 и модул 3  - чрез предаване на изготвените материали и документи в 3 (три) екземпляра на български език и 1 (един) екземпляр на английски език на хартиен носител, и 2 (две) копия на електронен носител  - на български език и на английски език .

- За изпълнение на работите по модул 4 и по модули 5, 6 и 7 изпълнението се предава с предаване на доклад до Възложителя, към който се прилагат писмени доказателства, снимков материал и други подобни.

- Предаването по т.1. и т.2. се удостоверява чрез представянето в деловодството на Възложителя, което се удостоверява с входящия номер на съответния документ.

Чл.8. (1) Приемането на изпълнението на модул 1 и модул 2 се извършва по следния начин:

а) след получаване на материалите в изпълнение на модул 1 и модул 2, Възложителят може да покани Изпълнителя за демонстрация или устно представяне на материалите, като в този случай Възложителят изпраща покана, като посочва ден и час, но не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на входираните документи.

б) По време на демострацията/представянето по предходната алинея или най-късно в десетдневен срок след това Възложителят може да направи писмено забележки, препоръки или възражения, както и да постави въпроси за изясняване, като даде на Изпълнителя разумен срок за отговор.

в)  След предаване на окончателен вариант на материалите от Изпълнителя Възложителят в срок от 10 (десет) дни, но общо не повече от 1 (един) месец от предаването на материалите по чл.7, дава окончателно одобрение, като дефинира избрани варианти или комбинация от варианти от предложените. След окончателното одобрение от Възложителя се подписва приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на модул 1 и модул 2.

(2) Приемането от Възложителя на изпълнението на дейностите по модул 3 се извършва в едномесечен срок от предаване на изготвените материали от Изпълнителя. В рамките на едномесечния срок Възложителят може да поиска разяснения, както и допълване или коригиране на документите. След представяне на коригираните документи страните подписват приемо-предавателен протокол.

(3) Приемането на изпълнението на дейностите по модул 4 се извършва в десетдневен срок от приемане на решение от Възложителя за избор на доставчик на Системата. Независимо от приемането на дейностите по модул 4, в случай на обжалване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и при искане от Възложителя на разяснения Изпълнителят оказва съдействие на Възложителя.

(4) Приемането на изпълнението на дейностите по модули 5, 6 и 7 се извършва в едномесечен срок от предаването по чл.7 с подписване на приемо-предавателен протокол за представените от Изпълнителя доклади за приключване на дейностите по съответния модул. В четиринадесет дневен срок от предаването по чл.7 Възложителят може да поиска разяснения и допълнителна информация и/или преработка на докладите.

(5) Всички дейности по приемане от името на Възложителя се извършват от специално  определени от Възложителя длъжностни лица.

- ІV. ЦЕНИ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9.(1) За изпълнение на Поръчката по чл.1 на договора Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя цена в размер на ....................... лева (........................................................... ........................ ) лева без ДДС, при фиксиран курс на лева към еврото: 1 EUR = 1,95583 BGN.

(2) Цената по ал.1 представлява цена за изпълнението на всички дейности по Етапи І, ІІ и ІІІ, описани в чл.2, в обем и обхват, посочени в Техническата спецификация.

(3) Цената по ал.1 включва всички разходи за пълното изпълнение на поръчката, както и всички данъци, дължими на територията на Република България, с изключение на ДДС.

(4) Цената по ал.1 не подлежи на изменение, освен в хипотезите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл.10. Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената в чл.9, ал.1 цена на части в съответствие с изпълнението на дейностите, посочени в чл. 2 от настоящия договор. Размерът на плащанията се изчислява в процент от общата цена, независимо от цената за отделните дейности от Ценовото предложение на Изпълнителя. Плащанията се извършват в сроковете, както следва:

1. Авансово плащане – 5% (пет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в четиринадесетдневен срок след получаване на уведомление от Възложителя за влизане в сила на договора и представяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, покриваща 100% стойността на аванса и оригинална данъчна фактура;

2. Второ плащане за дейностите от Етап І (модул 1 и 2) – 25% (двадесет и пет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в тридесетдневен срок от приемане на работата за посочените дейности с приемо-предавателен протокол;

3. Трето плащане за дейностите по модул 3 – 25% (двадесет и пет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в тридесетдневен срок от приемане на работата за посочените  дейности с приемо-предавателен протокол;

4. Четвърто плащане за дейностите по модул 4 – 20% (двадесет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в тридесетдневен срок от решението на Възложителя за избор на доставчик;

5. Пето плащане за дейностите по модул 5 – 10% (десет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в тридесетдневен срок от приемане на доклад на Изпълнителя за изпълнение на дейностите по модул 5 с приемо-предавателен протокол;

6. Шесто плащане за дейностите по модул 6 – 5% (пет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в тридесетдневен срок от приемане на доклад на Изпълнителя за изпълнение на дейностите по модул 6 с приемо-предавателен протокол;

7. Окончателно плащане за цялостно изпълнение на договора – 10% (десет процента) от сумата по чл.9, ал.1, в тридесетдневен срок от приемане на доклад на Изпълнителя за изпълнение на дейностите по модул 7 с приемо-предавателен протокол и приемане на окончателния доклад, но не по-късно от 30 дни от изтичане на срока по чл.5, ал.1, респективно – на удължения срок по чл.5, ал. 6 от настоящия договор.

Чл.11. (1) Плащанията по този договор се извършват чрез банков превод в лева по следната банковата сметка на Изпълнителя:

- БАНКА: ………………

Клон: ……………..........................

- IBAN:        ………………………………..........................

BIC code:   …………………………………

(2) Възложителят извършва плащането по чл. 10, т.1 след представяне на следните документи:

1.Оригинална данъчна фактура, съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството;

2. Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане по договора.

(3) Възложителят извършва плащанията по чл. 10, т.2, т. 3, т. 5, т. 6 и т. 7 след представяне на следните документи:

1.Оригинална данъчна фактура, съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството;

2. Приемо - предавателен протокол за приемане на съответните дейности.

(4) Възложителят извършва плащането по чл. 10, т. 4 след представяне на Оригинална данъчна фактура, съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството.

- V. ГАРАНЦИИ

Чл.12. (1) Изпълнителят е длъжен да представи неотменима и безусловна гаранция за  обезпечаване на авансовото плащане по договора, покриваща пълния размер на аванса по чл.10, ал.1, т.1. от настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя за влизането в сила на договора. Заедно с оригинала на гаранцията Изпълнителят представя и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на предвиденото авансово плащане.

(2) Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане по договора следва да е със срок на валидност 6 (шест) месеца, като условие за освобождаването й е приемане на дейностите по модул 2. В случай, че модул 2 не е приключил до изтичане на 6 месеца от издаването на  гаранцията за авансово плащане, Възложителят има право да иска удължаването й до приключване изпълнението на дейностите на Изпълнителя по модул 2.

(3) Разходите по осигуряването и обслужването на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане по договора се поемат от Изпълнителя.

(4) Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане по договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейностите по модул 2.

(5) Възложителят задържа гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане по договора, ако установи неизпълнение на дейностите по модули 1-2 и не ги приеме поради съществени неотстраними пропуски и недостатъци, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

Чл.13. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от цената по чл. 9. ал.1 и се внася от Изпълнителя в 10-дневен срок от подписване на договора в полза на Възложителя като обезпечение за всякакви евентуални щети и/или дължими неустойки, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.

(2)  При пълно и точно изпълнение на договора Възложителят се задължава да освободи внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в 30-дневен срок от изтичане на срока за последното плащане по договора.

Чл.14.(1) При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят има право да усвои представената гаранция за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

(2)  При частично неизпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят има право да усвои част от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на стойността на неизпълнението, за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

(3) При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер.

(4) Ако в хода на изпълнение на договора между страните възникне спор, за който е сезиран компетентният съд, Възложителят има право да задържи внесената гаранция до завършване на спора.

- VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.15. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да изпълни възложените дейности, включени в предмета на Поръчката, в определените срокове, качествено и професионално в съответствие с актуалните европейски стандарти за дейностите, включени в предмета на Поръчката.

Чл.16. Във всеки момент от изпълнението на договора Възложителят има право да извършва проверка относно качеството и хода на изпълнение на съответната дейност, без да създава затруднения на Изпълнителя.

Чл.17. Възложителят има право да получи от Изпълнителя всички писмени материали, изготвени от Изпълнителя при изпълнението на предмета на договора.

Чл.18. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя необходимата информация за изпълнението на настоящия договор в това число данни за трафика и транспортните потоци в Република България, с които разполага, за последните 5 (пет) календарни години в срок от 10 (десет) дни от подписването на договора.

(2) Възложителят е  длъжен да осигури на Изпълнителя достъп до информация и данни, необходими за изпълнението на настоящия договор, която се намира у други институции (напр. Агенция „Митници”, МВР, МТИТС и др.).

(3) Възложителят не може да търси отговорност от Изпълнителя за последиците от невярно подадена му информация от Възложителя или от друга институция.

Чл.19.(1) Възложителят се задължава да осигурява необходимите условия за изпълнение на настоящия договор и да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнение на поръчката, като например, но не само осигуряване на непрекъсната комуникация с Изпълнителя, осигуряване на контакт с други институции, както и друго своевременно съдействие, когато конкретните обстоятелства го налагат.

(2) Възложителят се задължава да информира Изпълнителя за всеки възникнал проблем, който има значение и/или може да повлияе на изпълнението на договора.

Чл.20. (1) Възложителят се задължава да действа добросъвестно при проверката и приемането на изпълнението на Изпълнителя, като представя забележки, възражения, въпроси или др. по предвидения начин и в определените в този договор срокове и да подписва предвидените приемателно-предавателни протоколи.

(2) Възложителят  няма право да откаже да приеме изпълнението на дейностите и/или да откаже да подпише съответния приемо-предавателен протокол за представените от Изпълнителя материали, документи и/или доклади за приключване на дейностите по съответния модул, когато не е направил забележки, препоръки или възражения, или когато те са били изпълнени, съответно отстранени от Изпълнителя.

Чл.21. При изпълнение на възложените дейности, включени в предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговорената цена и да освободи представената гаранция за изпълнение на договора при условията и в сроковете, определени в договора.

- VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.22. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката професионално, качествено и в срок, в съответствие с действащите национални и европейски нормативни актове, техническата спецификация и своята оферта за изпълнение на поръчката, които са неразделна част от този договор.

Чл.23. Изпълнителят има право да изготви и представи на Възложителя встъпителен доклад, в който да посочи първите направени заключения, идентифицираните проблеми, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на договора и предложения за тяхното преодоляване, както и други въпроси, свързани с качественото и срочно изпълнение на предмета на договора.

Чл.24. Изпълнителят се задължава да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на поръчката в рамките на договорения срок, включително и подходящ офис в гр. София, оборудван с необходимата техника за изпълнение на предмета на договора.

Чл.25 (1) За изпълнение на поетите задължения по този договор Изпълнителят е длъжен да осигури участието на посочените в офертата експерти за целия срок на договора.

(2) Промяна на експерт от екипа на Изпълнителя се допуска само след предварително писмено съгласие на Възложителя и при наличие на обективни причини за това (болест, смърт или други непредвидени обстоятелства). В този случай Изпълнителят е длъжен да определи друг експерт, притежаващ квалификация и професионален опит, равностойни на тези на основния експерт. Преди да започне работа по настоящия договор новият експерт следва да бъде одобрен от Възложителя. Замяната и/или привличането на допълнителни експерти (включително и спомагателен персонал), както и  разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт не е основание Изпълнителят да претендира от Възложителя допълнително заплащане извън договорената цена.

Чл.26. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите, включени в предмета на договора, в определения в този договор срок.

(2) В случай, че Възложителят прецени и възложи по реда на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП повторение на услугите или допълнителни услуги, които са свързани или необходими за реализиране на Системата, Изпълнителят е длъжен да направи оферта за тяхното изпълнение.

Чл.27. (1) Изпълнителят се задължава да предоставя на Възложителя текуща информация за хода на изпълнение на договора, както и да осигурява възможност за осъществяване на контрол относно изпълнението и качеството на съответната дейност.

(2) Изпълнителят е длъжен да дава разяснения и допълнителна информация, както и преработка на материалите/докладите, когато такива са поискани от Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава при изтичане на срока за изпълнение на договора да представи на Възложителя окончателен доклад, в който да представи общото изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация.

(4) Изпълнителят се задължава да води редовно, коректно и точно  необходимата документация и счетоводни отчети, свързани с изпълнението на поръчката.

(5) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

а) за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Транспорт”, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

б) за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект по Оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

Чл.28. (1) Изпълнителят е задължен да осигури участие на представител при поискване от Възложителя в обсъждания и подготовка на документи от Възложителя във връзка с предмета на Поръчката.

(2) Изпълнителят не носи отговорност за промени в изготвените от него материали и документи, направени от Възложителя, за които не е информиран и не е дал потвърждение.

Чл.29 Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно Възложителя за всяко обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика конфликт на интереси по смисъла на чл.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и да предприеме всички необходими мерки за избягване на подобен  конфликт.

Чл.30. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение дейностите по Оперативна програма „Транспорт” и да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл Изпълнителят е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Транспорт” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Транспорт“ 2007-2013, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от Изпълнителя на конференция или семинар, също трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Транспорт”2007-2013.

- VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.31. (1) Всяка информация, получена от Възложителя и Изпълнителя при и/или по повод изпълнението на този договор ще се приема за конфиденциална.

(2) Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива пред трети лица под каквато и да е форма съдържанието на договора или на част от него, както и на информация, свързана с изпълнението му, освен на своите служители и подизпълнители. Разкриването на информация пред служител на Изпълнителя се осъществява само в необходимата степен за изпълнението на договора.

(3) Възложителят гарантира конфиденциалността на предоставените от Изпълнителя документи и материали в изпълнение на договора и се задължава да не ги предоставя на трети лица.

Чл.32.  (1) Изпълнителят се задължава да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно като доверен съветник на МРРБ в съответствие с правилата на добросъвестност и/или кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност.

(2) Изпълнителят се задължава да не прави публични изявления във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на Възложителя, както и да се ангажира с дейности, които влизат в разрез със задълженията му към  МРРБ.

- ІХ. НЕУСТОЙКИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33. (1) При забавено изпълнение на определените в чл.2 дейности Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и една десета на сто) от дължимата част от цената за съответната дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от тази сума.

(2)  При промяна на експерти от екипа на Изпълнителя без одобрението на Възложителя Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) от определената цена за съответната дейност, за чието изпълнение не е бил одобрен замененият ключов експерт.

(3) При виновно неизпълнение на договорно задължение извън случаите по предходните алинеи Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две десети на сто) от договорената цена за съответната дейност, при изпълнението на която е допуснато неизпълнение, като общият размер на удържаните неустойки по този договор не може да надхвърля 10%  (десет на сто) от общата цена по чл.9, ал.1.

(4) Възложителят има право да удържи дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение или от следващото дължимо плащане по договора, като уведоми писмено Изпълнителя за удържаните суми.

Чл.34. (1) В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.

(2) В случай на неоснователен отказ на Възложителя да подпише приемо-предавателен протокол той дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 0,1% (нула цяло и една десета на сто) от договорената цена за съответната дейност,  за чието приемане е  налице неоснователен отказ за приемане, но не повече от 10% (десет на сто) от тази сума.

Чл.35. Настоящият договор се прекратява:

а ) с изпълнение на договора;

б) с изтичане на уговерения срок;

в) по взаимно съгласие на страните;

г) разваляне поради виновно неизпълнение на задълженията по договора  от една от страните.

Чл.36. (1) Страните имат право да развалят договора в случай на съществено неизпълнение на договора. „Съществено неизпълнение” по смисъла на този договор е неизпълнение на повече от едно основно задължение по договора.

(2) Развалянето се извършва с едностранно писмено предизвестие от изправната страна и с предупреждение, че ако в срок от 2 (два) месеца след получаване на предупреждението неизпълнението не бъде преустановено или задълженията не бъдат изпълнени, договорът ще се счита за развален.

(3) При разваляне на договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от цената по чл.9, ал.1.

Чл.37. (1) Възложителят има право да прекрати настоящия договор с 30 (тридесет дневно) писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(2) В случай, че Възложителят не сключи договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Транспорт” или не получи авансово плащане по него в срок до 3 (три) месеца след сключването на настоящия договор, всяка от страните има право да заяви едностранно, че се отказва от договора без негативни последици от това.

Чл.38. Във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора поради причина, за която Изпълнителят не отговаря, Възложителят е длъжен да му изплати всички реално извършени работи до момента на прекратяването в съответствие с цената, дължима за съответната дейност, установено с приемо–предавателен протокол.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.39. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл.40. (1)  Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(2)  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.41. (1) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(2)  Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

- ХІ. ОБЩИ  УСЛОВИЯ

Чл.42. Неразделна част от този договор е техническата спецификация и офертата на Изпълнителя за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка (Предложение за изпълнение на обществената поръчка и Ценово предложение), въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка.

Чл.43. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя приоритет, както следва:

- Договор;

- Техническа спецификация;

- Оферта (Предложение за изпълнение на обществената поръчка и Ценово предложение);

Чл.44. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията, предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл.45. Възложителят си запазва правото при възникване на необходимост да  възложи на Изпълнителя повторение на услугите или допълнителни услуги при условията и по реда на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП.

Чл.46. В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална степен целта и намеренията на страните по Договора. Същото важи и за евентуални празнини в Договора.

Чл.47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.48. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

- ХІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.49. (1) Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по поща, по факс или по е-поща, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или е-поща на адресите, посочени в чл. 50 по-долу. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

(2) Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 7 (седем) дни считано от датата на промяната.

Чл.50. Във връзка с изпълнението на този договор Възложителят и Изпълнителят определят за упълномощени свои представители (координатори) следните свои служители:

Координатор от страна на Възложителя:

Име:.....................

Телефон:.............................................................

Факс: ……………………………………

E-mail: ................................................................

Координатор от страна на Изпълнителя:

- Име: .......................................................

Телефон: ................................................

Факс: ……………………………………

- E-mail: ....................................................

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- Техническа спецификация

- Предложение за изпълнение на договора

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗАМ. МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО                     УПРАВИТЕЛ

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

_____________________				                 ___________________

ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

___________________

СНЕЖАНА ЙОТОВА